קול קורא מספר 178/2020  - האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי

- רקע

רשות הגז הטבעי ומשרד האנרגיה מפרסמים קול קורא להאצת חיבור בתי החולים לגז טבעי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 326 "אישור עדכון התוכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10) והוראת שעה לשנת 2020" והכל כמפורט להלן.

הסיוע הכספי להקמת המקטעים לחיבור בתי החולים יינתן לבעלי רישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – החוק) והכל לפי קול קורא זה.

יובהר כי, ביצוע ההתקשרות בפועל כפוף לאישורה של ועדת חריגים להתקשרויות וכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

- הגדרות

"בעל רישיון חלוקה" או "בעל רישיון" או "רישיון חלוקה" או "הרישיון"-  בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף 3(א)(2) לחוק;

"בית חולים " – בית חולים ציבורי כללי כהגדרתו בחוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) , התשע"ג- 2013;

"רשת החלוקה" – כהגדרתה בחוק;

"צרכן גדול" – צרכן שצריכתו השנתית של גז טבעי עולה על 1,000,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 12,000,000 מטר מעוקב;

"צרכן גדול מאוד" – צרכן שצריכתו השנתית של גז טבעי העולה על 12,000,000 מטר מעוקב;

"מנהל" – מנהל רשות הגז הטבעי;

"הרשות" – רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה;

"המשרד"  – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי.

- כללי

  - תכליתו של קול קורא זה להאיץ חיבור בתי חולים לרשת החלוקה ואין בו כדי לסתור או לגרוע מחובות והתחייבויות בעלי רישיונות החלוקה לפי הוראות רישיונות החלוקה והוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי, מועד חיבור צרכנים וכו'. יובהר, כי אין בקול קורא זה כדי לפטור את בעלי רישיונות החלוקה מקיום חובותיהם והתחייבויותיהם על פי הרישיון ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

  - למען הסר ספק, על בעל הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה שניתן לו גם אם לא הגיש בקשה לפי קול קורא זה או אם בקשה שיגיש לפי קול קורא זה לא תאושר ולא יקבל סיוע כספי בגין אותה בקשה וכו', ואין בקול קורא זה בכדי לפטור אותו מחובותיו לפי הרישיון. ככל שלא יעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי.

  - יודגש, אין בהוראות הקול קורא שיש בהן סנקציות כלפי בעל רישיון או בעצם השימוש בהן כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

  - עוד יובהר כי, לא יראו בהגשת בקשה לסיוע לפי קול קורא זה או אי הגשת בקשה כהקלה או כוויתור על התחייבות כלשהי לפי תנאי הרישיון או התחייבות שניתנה לפי כל דין ובכלל זה במסגרת הסכמים, החלטות מועצה ועוד, אלא אם הדבר נאמר במפורש על ידי הגורם המוסמך לכך.

  - בעל רישיון החלוקה אשר בחר במקטע המפורט בנספח ז' יתחייב להקים את המקטע בהתאם לקוטר הצינור שיקבע במסגרת אישור הזכאות לסיוע כספי לפי קול קורא זה.

  - בעל רישיון החלוקה אשר בחר במקטע המפורט בנספח ז' יתחייב להקים את המקטע בהתאם לקוטר הצינור שיקבע במסגרת אישור הזכאות לסיוע כספי לפי קול קורא זה. יובהר כי ככל שוועדת המכרזים תקבע באישור הזכאות לקבלת סיוע כספי כי יוקם קו כפול לחיבור בית חולים מסוים, הסיוע הכספי יינתן בהתאם לסכום המצוין בטבלה שבנספח ח' בנוגע לצינור בקוטר 315 מ"מ ועל בעל הרישיון להקים את המקטע באמצעות קו כפול בקוטר שייקבע באישור הזכאות.

  - בעל הרישיון יקים ויפרוש את קו צינור הגז הטבעי לחיבור בית החולים המפורט בנספח ז' ויאושר במסגרת אישור הזכאות לסיוע כספי ויחבר למקטע רשת החלוקה את כל הצרכנים כאמור באבני הדרך שבסעיף 7, וזאת באופן בו ניתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים.

  - כפי שצוין, קול קורא זה נועד לסייע להאיץ את חיבור בתי החולים לרשת החלוקה. בהתאם להוראות רישיון החלוקה, על בעלי הרישיון לחבר את בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי בין אם יינתן סיוע ובין אם לאו. למען הסר ספק יובהר כי מקטעים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מרישיון החלוקה, על כל המשתמע מכך..

- תנאי סף להגשת בקשה לפי קול קורא זה

  - יהיה רשאי להגיש בקשה לפי קול קורא זה, מי שהוא בעל רישיון חלוקה. הסיוע הכספי יינתן לבעלי רישיונות חלוקה בלבד והכל בהתאם לתנאי קול קורא זה.

  - בקשות יוגשו רק עבור חיבור בתי חולים, שהם צרכן גדול או צרכן גדול מאוד, והמפורטים במקטע שבנספח ז'.

  - תנאי להשתתפות בקול קורא הוא הגשת בקשה מפורטת בכתב על ידי בעל הרישיון, הכוללת את המידע הנדרש בהתאם לקול קורא זה.

  - לא תוגש בקשה לחיבור בית חולים אשר החלו עבודות הקמה בפועל בשטח להטמנת התשתית שאמורה לחברו באופן ישיר לרשת החלוקה בטרם מועד פרסום החלטת הממשלה, דהיינו לפני 16.08.2020.

  - לא תוגש בקשה לחיבור בית חולים הממוקם במרחק אווירי הנמוך מ-3 ק"מ מרשת חלוקה קיימת או רשת חלוקה מתוכננת. למען הסר ספק, המרחק האווירי ימדד מהנקודה הקרובה ביותר לצרכן ועד לנקודת חיבור בית החולים והקביעה לעניין המרחק תהיה של המנהל והוא רשאי לקבוע נקודה אחרת מזו שתוגש בבקשה. קביעתו של מנהל רשות הגז הטבעי בעניין זה תהיה סופית, וללא חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון או בית החולים בעניין.

פרק א' – תקציב, אבני הדרך לתשלום, תנאים ודרכי תשלום הסיוע הכספי

- תקציב

  - התקציב המצטבר שהקצה המשרד לכלל הסיוע הכספי שיוענק במסגרת קול קורא זה הוא לכל היותר 40 מיליון ₪ (להלן – התקציב).

  - על אף האמור בסעיף 5.1 יובהר, כי המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל, בכל עת, את סכום התקציב המצטבר לכלל הסיוע הכספי שיאושר במסגרת קול קורא זה ולא תהיה לבעלי הרישיונות כל טענה הנוגעת לעניין זה כלפי המשרד, והכל בכפוף לקיום תקציב מתאים. יחליט המשרד להגדיל את סכום התקציב האמור, גם לאחר סיומו של הליך זה בתקופה של עד שנה מסיומו, יהיה רשאי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ליתן סיוע לבקשות שהוגשו לפי הליך זה אך לא אושרו בשל העדר תקציב ולא יידרש להליך נוסף.

  - המשרד יהיה רשאי במקרה של הגדלת סכום התקציב לבחור לממש את התקציב בכל דרך אחרת ואינו חייב ליתן סיוע לבקשות שהוגשו לפי הליך זה אך לא אושרו בשל העדר תקציב.

- גובה הסיוע הכספי

  - גובה הסיוע הכספי לבעל רישיון אשר יגיש בקשה לפי קול קורא זה ובקשתו תאושר, יחושב תחילה לפי הסכום הנורמטיבי כפי שמופיע בנספח ח' , (סכום זה כולל מע"מ) במכפלת אורך הקו שאושר באישור הזכאות לסיוע הכספי.

  - סכום הסיוע הכספי יקבע בהתאם לתוואי בו יעבור הצינור בשים לב לקוטר הצינור ולבנייתו בשטח בנוי או לא. המנהל יקבע את הסכום הסיוע הכספי בהתאם לפרמטרים האמורים וקביעתו הן לעניין זה והן לעניין אורך המקטע שיוכר לשם קביעת הסיוע הכספי תהיה סופית וללא חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון או בית החולים.

  - על אף האמור בסעיף 6.1, לא יינתן יותר מ- 50% מעלות הקמת הקו בפועל על ידי בעל הרישיון, כאמור בסעיף 7.5.

  - לא יוכרו חלקי מקטעים שקיבלו סיוע כספי או מענק מתוקף הליך אחר שאינו קול קורא זה (כגון: מכרז פומבי מס' 127/2017 להגשת בקשות לקבלת סיוע כספי לחיבור צרכנים מרוחקים לרשת הגז הטבעי, קול קורא 75/2018 - להאצת פרישת רשת החלוקה, קול קורא 42/2019 – להאצת פרישת רשת החלוקה, מכרזים שפורסמו לעניין צרכנים מרוחקים)  אין באמור כדי למנוע אישור למקטעים או חלקי מקטעים שאושרה להם זכאות לקבלת סיוע כספי במסגרת הליכי קבלת רישיון החלוקה ואשר נכללים בבקשה.

  - סך הסיוע הכספי כולל מע"מ לבקשה אחת לא יעבור את סכום מחצית התקציב כמפורט בסעיף 5.1.

- אבני הדרך לתשלום ודרכי תשלום הסיוע הכספי

  - הסיוע הכספי לפי קול קורא זה ישולם למגיש הבקשה על ידי המשרד, עבור הקמת מקטע לחיבור בתי חולים לרשת החלוקה כמפורט בנספח ז' והכל בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן ובהתאם לאחוזי התשלום של כל אבן דרך המפורטים לצידה.

  - מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.1, היה ובעל רישיון לא הגיש את כל הנדרש לשם הוכחת העמידה בכל אחת מאבני הדרך מהראשונה עד השלישית כולל, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ואושרו באישור זכאות לסיוע כספי על ידי הרשות, לא תאושר לתשלום אותה אבן הדרך:

אבן דרך ראשונה – 20%  מגובה הסיוע הכספי שאושר עבור הקמת מקטע לחיבור בתי חולים לרשת החלוקה כמפורט בנספח ז' יתקבל לאחר הצגת כל המסמכים שבסעיף ג' על ידי בעל הרישיון:

    - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25  לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. התכנון יכלול את כלל מרכיבי תשתית החלוקה שיאפשרו את חיבור בית החולים שבגינם אושר הסיוע הכספי, לרבות קווי ותחנות החלוקה.

    - הצגת אישור להסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים בכמות הרלבנטית להקמת אותו מקטע או חשבונית על רכישתם בפועל.

    - לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש את המסמכים הבאים:

- לעניין סעיף קטן (א) –

  - העתק פרסום ברשומות של מתן תוקף לאישור תכנית העבודה לרשת החלוקה כמחויב על ידי מנהל התכנון;

  - מסמכי תכנית העבודה לרשת החלוקה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

  - לעניין היתר בנייה- יש להגיש את מסמכי היתר הבנייה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך;

  - הגשת קבצי מידע גיאוגרפי של כלל מרכיבי התשתית, בהתאם למסמכי התכנית המאושרת ו/או היתר הבנייה המאושר.

- לעניין סעיף קטן (ב) -

  - העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן – אישור תכנון מפורט). בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע.

אבן דרך שניה – 30% מגובה הסיוע הכספי שאושר, עבור אותו מקטע יתקבל לאחר אישור ביצוע הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר על ידי הרשות  וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים.

אבן דרך שלישית – 50%  מגובה הסיוע הכספי שאושר, בכפוף לאמור בסעיף 8  עם השלמת ביצוע כל מקטע החלוקה לרבות המונה למדידת כמויות הגז של הצרכן כך שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני בתי החולים האמורים למקטע החלוקה.

לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים.

  - לשם קבלת אישור מנהל כי אבן הדרך הושלמה וניתן לאשר תשלום בגינה כאמור בסעיף 7.7 להלן, על בעל הרישיון להגיש למנהל בקשה לתשלום בצירוף טופס הגשת חשבון בפורמט שישלח המנהל. לעניין אבן דרך שלישית – בנוסף לאמור יש לצרף גם אישור רו"ח המפרט את העלויות בפועל בגין ביצוע המקטע המאושר, הכולל בין היתר:  חשבון קבלן, הוצאות שדה, תכנון, ניהול ופיקוח וכיוצא בזה חתום בידי מנכ"ל ומהנדס ראשי של בעל הרישיון, והכל בהתאם לדרישות ואישור רשות הגז הטבעי. רשות הגז הטבעי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פירוט נוסף לצורך בחינת עלויות ביצוע המקטע המאושר.

  - על אף האמור בסעיף 6.1, ככל שגובה הסיוע הכספי  הכולל שאושר יעלה על 50% מעלות ביצוע המקטע בפועל, יבוצע תשלום אבן דרך השלישית  עד לגובה מחצית מהעלות בפועל בהתאם לפירוט ההוצאות שהגיש בעל הרישיון ובלבד שהעלויות אושרו על ידי רשות הגז הטבעי.

  - עם השלמת ביצוע כל אבן דרך כמפורט לעיל, יגיש בעל הרישיון דרישה לתשלום בפורטל הספקים הממשלתי, הכוללת את כל האסמכתאות הרלבנטיות בצירוף הטופס המופיע בנספח ט'.

  - התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית והאישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

  - למען הסר ספק, על מנת שישולם הסיוע הכספי, על קוטר הצינור להיות בקוטר שלא יפחת מהקוטר שנקבע באישור הזכאות לסיוע הכספי.

  - בעל רישיון אשר במועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלים את אבן הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 15.1 לעניין מקטע בגינו אושר סיוע כספי יקבל את התשלום בגין השלמת אבן הדרך הראשונה מיד עם הצגת המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידתו באבני הדרך, בכפוף לאמור בסעיף 8.2.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי עמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים הקבועים ברישיון

  - למען הסר ספק יודגש כי, בעל הרישיון לא ירשום את סכומי הסיוע הכספי כולו או חלקו כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, והוא לא יחושב לבעל הרישיון כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, ולא ישמש אותו לכיסוי חובות ההשקעה על פי סעיף 9 לרישיון.

  - תשלום אבני הדרך בסעיף זה עומד בפני עצמו והתשלומים בגין אבני הדרך לא יהיו תלויים האחד בשני.

- עדכון הסיוע הכספי והתשלום בפועל

  - גובה הסיוע הכספי המצטבר יקבע באישור זכאות לסיוע זה לפי אורך המקטע כמפורט לפי נספח ז' או לפי אישור התכנון המפורט, ככל שקיים, ושהוגש במסגרת הבקשה.

  - יובהר כי, לא ישולם סיוע כספי בגין חריגה מאורך המקטע שאושר במסגרת אישור הבקשה וההסכם שייחתם.

  - על אף האמור בסעיף 8.1 ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 8.3 עד 8.5 , לאחר קבלת המסמכים הרלוונטיים המפורטים באבן דרך ראשונה, סכום הסיוע הכספי יותאם לאורך תוואי המקטע ותמהיל השטח הבנוי או לא בנוי (כמפורט בנספח ח'), כפי שאושר בתכנית או בהיתר הבנייה. ככל שיהיו שינויים באורך המקטע או בפרמטרים שמרכיבים את הסיוע כאמור או בשניהם, יעודכן סכום הסיוע הכספי. אם בעקבות השינויים האמורים יתברר כי סכום הסיוע הכספי שאושר באישור הזכאות או בהסכם גבוה מסכום הסיוע הכספי שהותאם לפי התכנית או היתר הבניה – יקוזז סכום הסיוע הכספי המפורט באישור הזכאות; אם סכום הסיוע הכספי יהיה גבוה מהסכום שאושר באישור הזכאות לסיוע הכספי או בהסכם כפועל יוצא מהארכת המקטע או שינוי תמהיל השטח (הבנוי או לא בנוי) או שניהם -  המנהל יהיה רשאי לעדכן את סכום הסיוע כלפי מעלה עד ל- 10% מסכום הסיוע שאושר במסגרת אישור הזכאות או בהסכם. עדכון גובה הסיוע המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף זה יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יבוצע בהתאם לפרטי המקטע המעודכן.

  - התשלום של אבן דרך שלישית יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מבניהם, והכל בכפוף לאמור בסעיף 8.2.

  - בעת הגשת בקשה לתשלום  לפי אבן דרך שלישית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל. אם המקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר סיוע כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום הסיוע הכספי ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבן דרך שלישית כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

  - כמו כן, במסגרת עדכון הסיוע הכספי יחולו הוראות סעיף 7.4 .

- הפחתת סכום הסיוע הכספי בגין איחורים

  - נוסף על האמור בקול קורא זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, הסיוע הכספי שאושר באישור זכאות או בהסכם יופחת במקרים שלהלן:

    - לא החל בעל הרישיון בביצוע עבודות הקמה בפועל בשטח להטמנת התשתית בגינה אושר הסיוע הכספי לפי קול קורא זה עד יום 31.12.2021  תבוטל זכאותו לקבל סיוע למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי אלא אם סבר המנהל כי בנסיבות העניין ניתן להאריך את המועד האמור מראש ובכתב לתקופה שלא תהיה מאוחרת מיום 1.10.2022. למען הסר ספק, לא החל בעל רישיון החלוקה בביצוע עבודות הקמה עד למועד שהאריך המנהל, תבוטל זכאותו לקבל סיוע כספי למקטע האמור והביטול יהיה אוטומטי ללא הארכה נוספת. בעל רישיון שלא ישלים את אבן דרך שלישית לפי קול קורא זה עד ליום  31.12.2023 - יופחת סכום הסיוע שאושר לו מאבן דרך שלישית ב- 4%; כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הושלמה אבן הדרך השלישית, יופחת סכום הסיוע המצטבר עבור אותו מקטע ב-3% נוספים מידי שלושה חודשים ובלבד שכלל ההפחתות המצטברות לפי סעיף זה לא יעלו על 16% מסכום הסיוע  המצטבר עבור אותו מקטע.

    - לא השלים בעל הרישיון את אבן הדרך השלישית עד ליום 1.7.2025 –  לא ישולמו לבעל הרישיון כספים שטרם שולמו לו עד המועד האמור גם אם השלים אבן דרך זו לאחר מכן.

  - בוטל הסיוע הכספי כאמור בסעיף 9.1.1  על בעל רישיון החלוקה להשיב למדינה כל סכום שקיבל לפי קול קורא זה עבור אותו מקטע.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אין בהם כדי לגרוע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

- תוספת לסכום הסיוע הכספי

בעל רישיון שישלים את מלוא ביצוע שלוש אבני הדרך עבור מקטע מסוים בהתאם למפורט לעיל עד ליום 30.6.2023 יקבל תוספת 3% מסכום הסיוע המצטבר עבור אותו מקטע, והכל בכפוף לקיום תקציב.

- חישוב שווי הסיוע הכספי שניתן לפי קול קורא זה בתום תקופת הרישיון

שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד בקול קורא זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן. על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים לפני תום תקופת הרישיון ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות לעיל :

- הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

- הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

- כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

  - אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף 11.1 עד למועד האמור בו משמעה כי המדינה תוכל לבחור את החלופה מבין שלוש החלופות המפורטות בו.

פרק ב' -  הגשת בקשות

- מועד הגשת הבקשות

בקשה לקבלת סיוע כספי לפי קול קורא זה תוגש לא יאוחר מיום 6.12.2020  שעה 14:00, ויודגש כי לא תיבדק בקשה שתוגש לאחר מועד זה.

- הגשת הבקשות

  - בעל רישיון יהיה רשאי להגיש בקשה בהתאם לנספח א', במסגרתה יפורטו כל הנתונים הנדרשים כפי שצוינו בנספח א' וכן כל המידע רלוונטי הדרוש לעניין הבקשה (להלן – הבקשה);

  - בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לפי פרק זה, בעל רישיון שהגיש בקשה לפי קול קורא זה, ישלח במייל לגב' אילנה טמסוט, קובץ EXCEL עם כל הנתונים הנדרשים לפי כל הטבלאות המפורטות בנספח א'. ככול שתהיה סתירה בין נתון כלשהו שבקובץ EXCEL לבין נתון שהוגש לפי נספח א' לבקשה, הנתון הקובע יהיה הנתון שבנספח א'. כמו כן, ככול שתהיה סתירה בין נתונים שהוגשו בנספח א' לבין האמור בקול קורא הנתון הקובע הוא הנתון המופיע בנספחי הקול הקורא.

  - כמו כן, לבקשה יצורפו כל הנתונים והפרטים המבוקשים במסגרת קול קורא זה וכן תרשים הכולל את הפרטים הבאים בנוגע לכל מקטע. הפרטים יכללו, בין היתר, מידע הנוגע למיפוי נקודות המוצא והיעד של כל מקטע החלוקה, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, נקודות החיבור לבית החולים ואם ישנם צרכנים נוספים יש לכלול צרכנים אלו בבקשה, וסימון הקווים בציון אורכם קוטר ופרטים נוספים אם יתבקשו. לתרשים זה יש לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור;

  - בעל הרישיון יצרף לבקשה את הנספחים המפורטים בסעיף 20.

  - בקשה שלא תוגש בהתאם לתנאי הסף כמפורט בסעיף 4 ולהוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה – לא תיבדק. אין באמור כדי לגרוע מסמכות וועדת המכרזים לפנות למגיש הבקשה לשם קבלת הבהרות, פניה כאמור, בין אם תתקיים ובין אם לאו נתונה להחלטת הוועדה ולהחלטתה בלבד. יודגש לא תתקבל כל טענה מצד המגישים על חובת הוועדה לבקש הבהרה.

- אופן הגשת הבקשות

  - כל בעל רישיון יגיש בקשה נפרדת לחיבור כל בית חולים בנפרד, או לחיבור שני בתי חולים כאמור בשורה 1 בטבלה שבנספח ז' , והכל באותו הטופס שבנספח א' לקול קורא זה. הבקשה תוגש בהתאם להוראות קול קורא זה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפיה. הבקשה תוגש במקור + שלושה עותקים וכן בעותק סרוק על גבי דיסק או דיסק און קי. את הבקשה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה.

  - את הבקשה יש להכניס לתיבת המכרזים מספר 4 במשרד האנרגיה, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים  בקומה 1-  בבנין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים.

פרק ג' -  דיון בבקשות, שלב הדירוג

- דיון בבקשות

רק בקשה שתוגש על ידי בעל רישיון חלוקה, בהתאם לתנאי קול קורא זה תיבדק. המשרד יהיה רשאי לפנות למגיש הבקשה לקבלת השלמות.

- דירוג הבקשות ובחינתן

  - ככל והסכום הכולל של סך הבקשות לסיוע הכספי לא יעבור את סך התקציב הקיים העומד על 40 מיליון ₪ (להלן – התקציב הקיים), לא יבוצע דירוג לבקשות וכל הבקשות שיעמדו בכל תנאי הסף יבחרו כזוכות בהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה.

  - אם הסכום הכולל של סך הבקשות אשר יוגשו לוועדת המכרזים יעבור את סך התקציב הקיים, אזי הדירוג של כל ההצעות שיעמדו בכל תנאי הסף יתבצע לפי גובה הצריכה השנתית במ"ק של כל בית חולים או בתי חולים בגינם תוגש בקשה, מהצריכה הגבוהה ביותר ועד לנמוכה ביותר. כלומר, המקטע לבית החולים בעל הצריכה הצפויה הגבוהה ביותר יהיה מדורג במקום הראשון והמקטע עם הצריכה הצפויה הנמוכה ביותר ידורג במקום האחרון. בעניין זה יודגש כי גובה הצריכה הצפוי של בית החולים יקבע בידי המנהל על פי נתונים רשמיים של הגורמים המפורטים להלן וקביעתו בעניין זה תהיה סופית ללא חובת שמיעת מגישי הבקשות או בתי החולים:

- כמות צריכת הדלקים השנתית מאושרת על ידי הצרכן או משרד הבריאות; המנהל יאשר את גובה הצריכות החזויות לצרכן באופן חד צדדי וקביעתו תהיה סופית ללא חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון או בית החולים בעניין.

- צריכת גז טבעי לייצור חשמל  - יש להציג אישור זכיה של בית החולים שניתן במסגרת הליך תחרותי לקביעת הקצאת תעריף הספק למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי של רשות החשמל וגודל המתקן שאושר בMW.

- אם קיים הסכם חלוקה חתום עם בית חולים שבגינו מוגשת בקשה לפי קול קורא זה יש להציג נתוני הצריכה החזויים מההסכם.

  - אישור זכאות לסיוע כספי יינתן לפי סדר דירוג הבקשות בשים לב ליתרת התקציב שנקבעה בסעיף 5  והכל עד תום התקציב.

  - הבקשות ידורגו כאמור בסעיף 16.2  לעיל ולאחר דירוגן וקביעת סכומי הסיוע שיש ליתן לכל בקשה ובקשה. בקשה אשר יימצא כי סכום הסיוע שיש ליתן לה בהתאם למיקומה בדירוג הבקשות יביא לחריגה מהתקציב שהוקצה תקבל סיוע חלקי, בהתאם ליתרת התקציב וזאת לאחר שבעל הרישיון קיבל הודעה כי ניתן לאשר בגין הבקשה סיוע חלקי עד תום התקציב. בעל הרישיון יהיה רשאי להודיע בתוך 24 שעות מרגע מסירת ההודעה אם הוא מעוניין בקבלת סיוע חלקי ואם לאו. לא הודיע בעל הרישיון תוך 24 שעות מרגע מסירת ההודעה כי הוא מעוניין בסיוע חלקי, ועדת המכרזים תראה בכך כסירוב לקבלת הסיוע החלקי, בקשתו לא תאושר ובמקומה תאושר הבקשה הבאה אחריה. תחרוג הבקשה הבאה אחריה מהתקציב שנותר, יחולו עליה הוראות סעיף זה.

  - אישור זכאות לקבלת סיוע כספי לגבי בקשה שלא עמדה בתנאים למימוש הזכאות לסיוע הכספי המפורטים בסעיף 17, יבוטל.

  - ככל שתהיה סתירה באחד הנתונים המפורטים בטבלה או בנתונים שצורפו לבקשה לבין האמור לגבי בית החולים בגינו מוגשת הבקשה בנספחי קול קורא זה, הנתון הקובע הוא הנתון בנספחי הקול קורא וזאת למרות מה שייכתב בעניין זה בבקשה.

פרק ד' – תנאים למימוש הסיוע הכספי והוראות כלליות

- תנאים למימוש הזכאות לסיוע הכספי

תנאי למימוש זכאות לסיוע הכספי, שיינתן בהתאם לאבני הדרך ולאמור בקול קורא זה, הוא השלמת כל אלה:

  - הצגת ההסכם שנשלח לבעל הרישיון על ידי המשרד וזאת תוך 10 ימים מיום מתן ההודעה על הזכאות לסיוע הכספי במסגרת קול קורא זה. יתקבל רק הסכם חתום על ידי מי שמוסמך לחייב את בעל הרישיון בחתימתו ובאישור עורך דין שמי שחתום אכן מוסמך לחייב את בעל הרישיון;

  - בעל הרישיון שהגיש את הבקשה הצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, כפי הנדרש בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.16.1 וחתם על הסכם עם המדינה בנוסח שבנספח ו' לקול קורא זה שהמשרד שלח לו ביחד עם ההודעה על אישור הזכאות לסיוע הכספי; בעל הרישיון שקיבל אישור כאמור יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראת התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים המצורף כנספח. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי בעל רישיון החלוקה הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

- הליך הבהרות

  - יתקיים הליך הבהרות במסגרתו ניתן להגיש שאלות, הבהרות או השגות לעניין קול קורא זה על כל שלביו ופרטיו לרבות לעניין רשימת המקטעים, בתי החולים ואורך המקטעים. יחד עם זאת, אין בכך כדי להוות התחייבות לקבל השגה מסוימת, כולה או חלקה ולמען הסר ספק, יובהר כי הקביעה הסופית לעניין השאלות שיוגשו לרבות המקטעים ואורכם תתבצע על ידי המנהל ועל ידו בלבד. עוד יובהר כי, לא תהיה חובת שמיעת עמדת בעל הרישיון וקביעת המנהל תהיה סופית.

  - המועד האחרון להפניה של שאלות, הבהרות והשגות  הינו ביום 16.11.2020 בשעה 13:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו itamsut@energy.gov.il, באמצעות מסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 074-7681764.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות, הבהרות והשגות:

| סעיף בקול קורא | השאלה/הבהרה/השגה |
| --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסם באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד לא יאוחר מיום 29.11.2020 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

- שונות

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי קול קורא זה, אי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - הערבות שהגיש בעל רישיון לשם קבלת רישיון החלוקה שניתן לו תחול גם לעניין קול קורא זה ובלבד שהערבות לא תפחת, בכל שלב, מ-5,000,000 ₪ או מסכום הערבות שאושר לאותו בעל רישיון בהתאם לאמור ברישיון שלו עד למועד פרסום קול קורא זה, לפי הנמוך.

  - ככל שבשלב כלשהו תפחת ערבות הרישיון מתחת לסכום האמור בסעיף 19.2 יעמיד בעל הרישיון בעבור קיום חובותיו לפי קול קורא זה, ערבות בסכום הפער הדרוש להשלמת סכום זה לידי מנהל רשות הגז הטבעי.

  - וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול בקשה אשר יתגלה כי יש בה מידע המעורר חשד ו/או מידע שקרי ו/או מטעה.

  - וועדת המכרזים תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לכל מגישי הבקשות, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות, מידע, השלמות לפרטים בבקשה, מסמכים, מידע נוסף או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו בכדי לדון בבקשה ספציפית או בכל הבקשות ביחד לשם קבלת ההחלטה.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד יהיה רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת הבקשה.

  - וועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע לוח זמנים לקבלת המידע החסר וכן לקבוע שאי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משמעות הדבר, כי הבקשה תדון עם המידע החסר מה שעלול להוביל אף לדחיית הבקשה.

- מסמכים נוספים

במסגרת הגשת הבקשה לפי פרק ה' על בעל הרישיון להגיש את כל המסמכים הבאים:

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 -  על בעל הרישיון לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על בעל הרישיון לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ב'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות -  על בעל הרישיון לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ג'.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד - על בעל הרישיון לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ד'.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה -  על בעל הרישיון לצרף לבקשתו תצהיר לפיו הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת קול קורא זה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר, קבלן ו/או קבלן משנה ו/או כל גורם אחר, וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא. כנספח ה'.

- צירוף מסמך המעיד על היעדר חובות לרשם החברות – על בעל הרישיון לצרף נסח חברה או שותפות עדכני (הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים).

- בעל הרישיון יוודא כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, שכן הדבר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- לגבי תאגיד מסוג חברה יוודא המציע כי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, שכן הדבר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- הגשת ביטוחים -

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של בעלת הרישיון לפי קול קורא זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעלת הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעלת הרישיון מתחייבת כי בכל ההתקשרויות שלה במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים,  קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות קבלני ביצוע ותשתיות, קונסטרוקטורים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים ומודדים מוסמכים וכיו"ב בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להאצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי לרבות הקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי נשוא קול קורא זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר, חבות מעבידים,  אחריות כלפי צד שלישי, עבודות קבלניות/הקמה, רכוש, צמ"ה וביטוחי כלי רכב) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות לרבות בפרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יערך במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הכיסוי על פי פרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי  רכב על פי פקודת התעבורה אך לא

חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים  לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות שלא יפחת מסך  5,000,000 שקלים חדשים

- כיסוי נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים במלוא שווי העבודות ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים.

- רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות לגבי עבודות ופרויקטים תבטיח בעלת הרישיון/החברה כי ככל שישולמו על ידה מקדמות לקבלנים,  היא תכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתה.

במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות, יכללו כמבוטחים נוספים. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

רכשה בעלת הרישיון/החברה ביטוחים עבור העבודות,  כולן או מקצתן, תנהג כאמור לעיל ותכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן את כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות כמבוטחים נוספים, עם סעיף אחריות צולבת וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל שישולמו לה מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי,  תכלול בעלת הרישיון/החברה בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי.

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעלת הרישיון/החברה לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותה של בעלת הרישיון/החברה בגין וכלפי יועצים, מתכננים ,קבלנים וקבלני משנה של בעלת הרישיון/החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעלת הרישיון/החברה ו/או מי מטעמה.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הביטוחים הקיימים.

משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי שומרים לעצמן את הזכות לקבל מבעלת הרישיון/החברה אישורים על קיום ביטוחים או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

נספח א'

טופס הגשת בקשה לפי קול קורא 2020/178 - תכנית סיוע לחיבור בתי החולים לגז הטבעי

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) ומגיש בקשה בשם בעלת הרישיון לקבלת סיוע כספי במסגרת קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי (להלן –  קול קורא).

אני מכהן כ_______________ של בעלת הרישיון והנני מוסמך/ת לחייב את החברה בחתימתי.

- בקשה לקבלת סיוע כספי

    - הגשת בקשה ומידע נדרש

  - בהתאם להוראות הקול קורא על מגיש הבקשה למלא את הטבלאות להלן:

| שם המקטע הנבחר1 | שם בית החולים שיחובר למקטע זה | מרחק אווירי של המקטע (מטר) | מועד צפוי לאישור תכנית עבודה או קבלת היתר בניה | מועד צפוי לקבלת היתר הזרמה זמני | האם צורפה לבקשה מפה (כן/לא) | אורך פיזי של המקטע (מטר) | צריכת דלקים שנתית צפויה של בית החולים (מ"ק) | במידה וקיים תכנון להקמת גנרציה/קוגנרציה – צריכה שנתית צפויה של המתקן בבית החולים (מ"ק) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ככל שתהיה סתירה באחד הנתונים המפורטים בטבלה או בנתונים שצורפו לבקשה לבין האמור לגבי בית החולים בגינו מוגשת הבקשה בנספחי קול קורא זה, הנתון הקובע הוא הנתון בנספחי הקול קורא וזאת למרות מה שייכתב בעניין זה בבקשה.

- אם קיים המקטע בתכנית האב יש לציין את שמו כפי שמצוין בתכנית  האב.

  - עבור כל בקשה, יש לצרף:

    - מסמך מקדים של עד עמוד אחד A4 המפרט את הפעולות שנעשו עד כה לביצוע חיבור בית החולים, את התוואי המוצע לחיבור, החסמים הצפויים והפעולות הנדרשות עד לחיבור הצרכן ולוחות הזמנים.

    - ככל שישנם צרכנים על המקטע, יצוינו הן בכתב והן על מפת התוואי ויכללו את צריכת הגז הטבעי השנתית הצפויה לצרכנים אלה.

    - פרשה טכנית של הפרויקט – הכוללת את כל המידע שלהלן:

      - תיאור של המקטע, ושמו ומספרו כפי שמופיע בתכנית האב.

      - יחסו לקווי המשך, או קווי סגירת לולאות, שעשויים להיות מבוצעים בחומש הקרוב על פי תכנית אב.

      - PRMS המוצא, (או שמות שני PRMS ים שהמקטע עשוי לחבר), ותיאור התנאים ההנדסיים של ה PRMS, שכולל קיבולת / ספיקה מוזמנת  וספיקה בפועל.

      - טבלת מאפיינים הנדסיים שתכלול פרטים אודות אורך הקו, קוטר הצינור, לחץ עבודה, סוג צינור.

    - גאנט מפורט לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לחיבור בית החולים.

  - צירוף תרשים המקטע והמידע הגיאוגרפי - בעבור כל אחד מהמקטעים המפורטים בטבלה לעיל, כפי שציין בעל הרישיון, יש לצרף תרשים הכולל את הפרטים הבאים: מיפוי נקודות המוצא והיעד של המקטע, רשת החלוקה הקיימת או המתוכננת באזור, מיקומו של בית החולים המבוקש בבקשה. לתרשים יש לצרף קבצי מידע גיאוגרפיים (DWG/SHP) הכוללים את כל המידע המצוין בתרשים כאמור.

- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לבעל הרישיון שמדובר בהליך ייחודי ובתקציב מוגבל וייתכן שאף הצעה במסגרת הליך זה לא תזכה גם אם היא עומדת בתנאים.

- לבקשתי זו מצורפים הנספחים והטפסים שלהלן כשפרטיהם מלאים כנדרש:

- נספח ב' לקול קורא - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום;

- נספח ג'  לקול קורא - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות;

- נספח ד' לקול קורא - התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות;

- נספח ה'  לקול קורא – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות בתוכנית;

- אישור העדר חובות לרשם החברות.

- כללי

- בנוסף לפרטים המוצהרים לעיל, הריני מצהיר כי בקשה זו מוגשת לאחר שידועים לבעל הרישיון כל תנאי הקול קורא, ובכלל זה כי:

      - כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט כל ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הקמת קו החלוקה בגינו ניתן הסיוע הכספי לפי קול קורא זה;

      - אנו מחוייבים  להקים את המקטע בהתאם לקוטר הצינור שיקבע במסגרת אישור הזכאות לסיוע הכספי לפי קול קורא זה;

      - החברה תקים ותפרוש את קו צינור הגז הטבעי המפורט בנספח ז' ותחבר למקטע רשת החלוקה את כל הצרכנים כאמור באבני הדרך שבסעיף 7, וזאת באופן בו ניתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים;

      - ידוע לנו שתנאי למימוש הזכאות הוא עמידה בכל התנאים והמועדים המפורטים בקול קורא;

      - ידוע לנו כי לא ישולם סיוע כספי בגין חריגה מאורך המקטע שאושר במסגרת אישור הבקשה וההסכם שייחתם;

      - ידוע לנו כי ככל שגובה הסיוע הכספי  הכולל שאושר באישור הזכאות לסיוע הכספי ובהסכם, יעלה על 50% מעלות ביצוע המקטע בפועל, יבוצע תשלום אבן דרך השלישית עד לגובה מחצית מהעלות בפועל בהתאם לפירוט ההוצאות שהגיש בעל הרישיון ובלבד שהעלויות אושרו על ידי רשות הגז הטבעי;

      - ידוע לנו כי לא יחושב לבעל הרישיון סכום הסיוע הכספי כולו או חלקו כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, ולא ישמש אותו לכיסוי חובות ההשקעה על פי סעיף 9 לרישיון;

      - ידוע לנו כי בעת הגשת אישור בקשה לקבלת אישור הזרמה לפי אבן דרך שלישית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל. אם המקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר הסיוע הכספי כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום הסיוע הכספי ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבן דרך שלישית כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה;

      - סעיף 9 לקול קורא שעניינו "הפחתת הסיוע הכספי בגין איחורים" ברור לנו על כל תתי סעיפיו וידוע לנו כי אם יבוטל הסיוע הכספי כאמור בסעיף 9.2 לקול קורא עלינו יהיה להשיב למדינה כל סכום שתקבל החברה לפי קול קורא זה;

      - ככל שתהיה סתירה באחד הנתונים המפורטים בטבלה או בנתונים שצורפו לבקשה לבין האמור לגבי בית החולים בגינו מוגשת הבקשה בנספחי קול קורא זה, הנתון הקובע הוא הנתון בנספחי הקול קורא וזאת למרות מה שייכתב בעניין זה בבקשה;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם בקשתנו במסגרת הליך זה, ובפרט בשל מקרה בו לא יאושר לנו הסיוע הכספי;

      - ידוע לנו כי המדינה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הקול קורא, שייגרמו לנו או למי מטעמנו בקשר עם התנהלות מול צרכנים, ובכלל זה בשל מעשים שבמחדל או במעשה, במזיד או בשוגג, הפרה של תנאי מתנאי ההסכם או כל עיכוב שהוא ולא תהא לנו כל טענה כלפי המדינה בשל אלה;

      - ידוע לנו כי מוטלת עלינו האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשינו, מחדלנו ורשלנותנו, של עובדינו ושל כל הפועלים מטעמנו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

הריני הח"מ ___________, ת.ז. ____________, נותן תצהיר זה בשם חברת _________________ שהיא בעלת רישיון חלוקה באזור ___________________ (להלן – בעל הרישיון או החברה) אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המבקש ולחייב את החברה בחתימתי.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי _________ מס' ת.ז. _______________ החתום/מה לעיל והמוכר/ת לי אישית / אשר זוהה/תה על ידי תעודת זהות, חתם/מה בפני  מטעם __________________על הבקשה לקבלת סיוע כספי לפי קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי והתצהיר, וכי הוא מוסמך/כת לעשות כן ולחייב את ____________ בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בקול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת החלוקה לגז טבעי.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ג'

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא 178/2020 - האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי, שפורסם על ידי משרד האנרגיה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים

אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ד'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי ומתן השירותים נשוא הקול קורא ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בקול קורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה |  | חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ה'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות בקול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי

אני הח"מ ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד בקול קורא זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא בעל רישיון חלוקה אחר מלהגיש בקשות בקול קורא זה.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם בעל רישיון אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מגיש בקשה אשר לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא.

- התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום הקול קורא או הליך תחרותי אחר, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז לגבי קול קורא זה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ו'

הסכם

הסכם לפי קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי

נחתם בירושלים ביום _______________ בחודש_____  MMYY

בין

משרד האנרגיה

רשות הגז הטבעי,

בשם ממשלת ישראל

(להלן - "המשרד")

מצד אחד;

לבין

חברת ___________________________

ח.פ. ____________________________

כתובת: ___________________________

(להלן - "בעלת הרישיון" או "החברה")

מצד שני;

הואיל: 	ומשרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי מעוניינים ליתן סיוע כספי לחיבור בתי חולים לגז הטבעי;

הואיל:             וביום _________ פורסם קול קורא 178/2020- האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי (להלן – הקול קורא);

הואיל: 	והחברה  היא בעלת רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור ______ שהגישה בקשה לקבלת סיוע כספי לפי הקול קורא;

והואיל:	ואושרה לבעלת הרישיון זכאות לקבלת סיוע כספי במסגרת הקול קורא.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו של הסכם זה.

  - תכליתו של הסכם זה להאיץ חיבור בתי חולים לרשת החלוקה ואין בו כדי לסתור או לגרוע מחובות והתחייבויות החברה לפי הוראות רישיונות החלוקה ומהוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה, בכללי והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי, מועד חיבור צרכנים וכו'. יובהר, כי אין בהסכם זה כדי לפטור את החברה מקיום חובותיה והתחייבויותיה על פי הרישיון ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

- הקמת והפעלת מקטעי החלוקה לחיבור בית החולים

  - בהתאם לתנאי הרישיון, הוראות הקול קורא והוראות הסכם זה בעלת הרישיון תקים את מקטעי החלוקה והמתקנים הנדרשים, לפי העניין, לאזורים ולבתי החולים המפורטים בנספח המצורף להסכם זה והמדינה תיתן סיוע כספי לבעלת הרישיון כמפורט בסעיף 3 להלן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה על פי הרישיון לחבר כל צרכן אחר באזור המבקש להתחבר לרשת החלוקה.

  - בעלת רישיון החלוקה תתחייב להקים את המקטע המפורט בנספח בהתאם לקוטר הצינור בהסכם זה ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בו.

  - ככל שרלוונטי תחול הוראה זו - בגין מקטע ______אשר יוקם בקו כפול בהתאם להסכם זה, הסיוע הכספי יינתן בהתאם לסכום המצוין בטבלה שבנספח ח' בנוגע לצינור בקוטר 315 מ"מ ועל בעל הרישיון להקים את המקטע באמצעות קו כפול בקוטר שייקבע בסעיף 3 להסכם זה.

  - בעלת הרישיון תקים ותפרוש את מקטעי החלוקה המפורטים בנספחים המצורפים להסכם זה ותחבר את בתי החולים כאמור באבני הדרך באופן בו ניתן יהיה להזרים להם גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעלת הרישיון למתקני בתי החולים הרלוונטיים.

  - מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציא בעל הרישיון לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי קיום הוראות הסכם זה.

- סיוע כספי

  - הסיוע הכספי שאושר, בהתאם לקול קורא זה ואשר ישולם בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספחים הרלוונטיים לכל מקטע המפורטים להלן, הם:

- מקטע____ נספח ___ –

סכום מצטבר מירבי בסך _________ .

- מקטע____ נספח ___ –

סכום מצטבר מירבי בסך _________ .

- מקטע____ נספח ___ –

סכום מצטבר מירבי בסך _________ .

  - לעניין הסכם זה – יובהר כי, לא ישולם סיוע בגין חריגה מאורך המקטע שאושר במסגרת אישור הבקשה וההסכם שייחתם.

  - לשם קבלת אישור מנהל רשות הגז הטבעי כי אבן הדרך הושלמה וניתן לאשר תשלום בגינה כאמור בסעיף 3.8 להלן, על בעל הרישיון להגיש למנהל רשות הגז הטבעי בקשה לתשלום בצירוף טופס הגשת חשבון בפורמט שישלח המנהל. לעניין אבן דרך שלישית – בנוסף לאמור יש לצרף גם אישור רו"ח המפרט את העלויות בפועל בגין ביצוע המקטע המאושר, הכולל בין היתר:  חשבון קבלן, הוצאות שדה, תכנון, ניהול ופיקוח וכיוצא בזה חתום בידי מנכ"ל ומהנדס ראשי של בעל הרישיון, והכל בהתאם לדרישות ואישור רשות הגז הטבעי. רשות הגז הטבעי שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פירוט נוסף לצורך בחינת עלויות ביצוע המקטע המאושר.

  - על אף האמור בסעיף 3.1, ככל שגובה הסיוע הכספי הכולל שאושר יעלה על 50% מעלות ביצוע המקטע בפועל, יבוצע תשלום אבן דרך השלישית עד לגובה מחצית מהעלות בפועל בהתאם לפירוט ההוצאות שהגיש בעל הרישיון ובלבד שהעלויות אושרו על ידי רשות הגז הטבעי.

  - עם השלמת ביצוע כל אבן דרך כמפורט לעיל, יגיש בעל הרישיון דרישה לתשלום בפורטל הספקים הממשלתי, הכוללת את כל האסמכתאות הרלבנטיות בצירוף הטופס המופיע בנספח ט' לקול קורא.

  - התשלום ישולם רק לאחר קבלת אישור מאת המנהל או מי מטעמו כי אבני הדרך הושלמו כנדרש. מועד התשלום לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד בו הומצאה החשבונית או האישור הנדרש לפי אבני הדרך ובלבד שאושרה על ידי המנהל.

  - יובהר כי,  על מנת שישולם הסיוע הכספי, על קוטר הצינור להיות בקוטר שלא יפחת מהקוטר שנקבע באישור לבקשה.

  - אם במועד האחרון להגשת בקשות בהתאם לקול קורא זה השלימה החברה את אבן הדרך הראשונה המפורטת בסעיף ____ לעניין מקטע בגינו אושר סיוע כספי תקבל את התשלום בגין השלמת אבן הדרך הראשונה מיד עם הצגת המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידתה באבני הדרך, בכפוף לאמור בסעיף 4.1.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, כל הוראות הרישיון לעניין הבטחת מילוי תנאיו, ובכלל זה חילוט ערבות שהמציאה החברה לרשות הגז הטבעי, יחולו גם בגין אי עמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים הקבועים ברישיון.

  - יודגש כי, בעל הרישיון לא ירשום את סכומי הסיוע הכספי כולו או חלקו כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, והוא לא יחושב לבעל הרישיון כהשקעה שבוצעה על ידי החברה, ולא ישמש אותו לכיסוי חובות ההשקעה על פי סעיף 9 לרישיון.

  - תשלום אבני הדרך בסעיף זה עומד בפני עצמו והתשלומים בגין אבני הדרך לא יהיו לא יהיו תלויים האחד בשני.

- עדכון הסיוע הכספי והתשלום בפועל

  - על אף האמור בסעיף 3.1 ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.2-4.4 , לאחר קבלת המסמכים הרלוונטיים המפורטים באבן דרך ראשונה, סכום הסיוע הכספי יותאם לאורך תוואי המקטע ותמהיל השטח הבנוי או לא בנוי (כמפורט בנספח ח'), כפי שאושר בתכנית או בהיתר הבנייה. ככל שיהיו שינויים באורך המקטע או בפרמטרים שמרכיבים את הסיוע כאמור או בשניהם, יעודכן סכום הסיוע הכספי. אם בעקבות השינויים האמורים יתברר כי סכום הסיוע הכספי שאושר באישור הזכאות או בהסכם גבוה מסכום הסיוע הכספי שהותאם לפי התכנית או היתר הבניה – יקוזז סכום הסיוע הכספי המפורט באישור הזכאות; אם סכום הסיוע הכספי יהיה גבוה מהסכום שאושר באישור הזכאות לסיוע הכספי או בהסכם כפועל יוצא מהארכת המקטע או שינוי תמהיל השטח (הבנוי או לא בנוי) או שניהם -  המנהל יהיה רשאי לעדכן את סכום הסיוע כלפי מעלה עד ל- 10% מסכום הסיוע שאושר במסגרת אישור הזכאות או בהסכם. עדכון גובה הסיוע המצטבר למקטע מסוים לפי סעיף זה יאושר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ובכפוף לקיום תקציב. יודגש כי תוקף לאישור כאמור יינתן אך ורק אם בעקבות אישור המנהל יעודכן הנספח להסכם של אותו המקטע בחתימת שני הצדדים להסכם. התשלום יבוצע בהתאם לפרטי המקטע המעודכן.

  - התשלום עבור אבן דרך שלישית יתבצע לפי הביצוע בפועל או לפי האמור בנספח להסכם, לפי הנמוך מבניהם, והכל בכפוף לאמור בסעיף 3.2.

  - בעת הגשת בקשה לתשלום  לפי אבן דרך שלישית, ייבחן אורך המקטע שהוקם בפועל. אם המקטע שהוקם בפועל יהיה קצר מהמקטע בגינו אושר סיוע כמפורט בנספח להסכם, יקוזז סכום הסיוע הכספי ויקבע בהתאם למקטע שהוקם בפועל. הסכום יקוזז מאבן דרך שלישית כך שישולם החלק היחסי בהתאם לאמור בסעיף זה.

  - כמו כן, במסגרת עדכון הסיוע הכספי יחולו הוראות סעיף 3.4 .

- הפחתת סכום הסיוע הכספי בגין איחורים

  - נוסף על האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהוראותיו, הסיוע הכספי שאושר בהסכם זה יופחת במקרים שלהלן:

    - לא החלה בעלת הרישיון בביצוע עבודות הקמה בפועל בשטח להטמנת התשתית בגינה אושר הסיוע הכספי לפי קול קורא זה עד יום 31.12.2021  תבוטל זכאותה לקבל סיוע למקטע מושא העניין לפי קול קורא זה, הביטול יעשה באופן אוטומטי אלא אם סבר המנהל כי בנסיבות העניין ניתן להאריך את המועד האמור מראש ובכתב לתקופה שלא תהיה מאוחרת מיום 1.10.2022. למען הסר ספק, לא החלה בעלת רישיון החלוקה בביצוע עבודות הקמה עד למועד שהאריך המנהל, תבוטל זכאותה לקבל סיוע כספי למקטע האמור והביטול יהיה אוטומטי ללא הארכה נוספת.

    - בעלת רישיון שלא תשלים את אבן דרך שלישית לפי קול קורא זה עד ליום  31.12.2023 - יופחת סכום הסיוע שאושר לו מאבן דרך שלישית ב- 4%; כל שלושה חודשים לאחר מועד זה וכל עוד לא הושלמה אבן הדרך השלישית, יופחת סכום הסיוע המצטבר עבור אותו מקטע ב-3% נוספים מידי שלושה חודשים ובלבד שכלל ההפחתות המצטברות לפי סעיף זה לא יעלו על 16% מסכום הסיוע  המצטבר עבור אותו מקטע.

  - לא השלימה בעלת הרישיון את אבן הדרך השלישית עד ליום 1.7.2025 –  לא ישולמו לבעלת הרישיון כספים שטרם שולמו לה עד המועד האמור גם אם השלימה אבן דרך זו לאחר מכן.

  - בוטל הסיוע הכספי כאמור בסעיף 5.1.1 על בעלת רישיון החלוקה להשיב למדינה כל סכום שקיבלה לפי קול קורא זה עבור אותו מקטע.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיף זה או מימוש האמור בו אין בהם כדי לגרוע מהסעדים הקבועים למדינה לפי הוראות הרישיון או הוראות כל דין.

- תוספת סכום לסיוע הכספי

אם החברה תשלים את מלוא ביצוע הנדרש של שלוש אבני הדרך עבור אותו מקטע בהתאם למפורט לעיל עד ליום 30.6.2023 יקבל תוספת 3% מגובה הסיוע הכספי הכולל המעודכן עבור אותו מקטע, והכל בכפוף לקיום תקציב.

- ביטוח

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של בעלת הרישיון לפי קול קורא זה ומבלי לגרוע מתנאי רישיון ההקמה וההפעלה של רשתות חלוקה שניתן לבעלת הרישיון על ידי שר האנרגיה לרבות דרישות הביטוח הכלולות בו, בעלת הרישיון מתחייבת כי בכל ההתקשרויות שלה במסגרת מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים,  קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם לרבות קבלני ביצוע ותשתיות, קונסטרוקטורים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים ומודדים מוסמכים וכיו"ב בקשר לעבודות תכנון ו/או ניהול ו/או פיקוח ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של פרויקטים להאצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי לרבות הקמת והארכת קווי חלוקת גז טבעי נשוא קול קורא זה, לדרוש קיומם של ביטוחים הכוללים כיסויים ביטוחיים הולמים (ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר, חבות מעבידים,  אחריות כלפי צד שלישי, עבודות קבלניות/הקמה, רכוש, צמ"ה וביטוחי כלי רכב) בגבולות אחריות סבירים להיקף כל פרויקט ועבודה ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות כאמור לעיל  יכללו מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות כמבוטחים נוספים כולל סעיף וויתור  על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וסעיף אחריות צולבת בביטוחי החבויות לרבות בפרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יערך במלוא עלות עבודות הפרויקט ביחס לתקופת ההקמה כולל ביטוח העבודות בפרק רכוש, אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות לרבות תקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

הכיסוי על פי פרק אחריות כלפי צד שלישי בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי  רכב על פי פקודת התעבורה אך לא

חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים  לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות שלא יפחת מסך  5,000,000 שקלים חדשים

- כיסוי נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים במלוא שווי העבודות ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים.

- רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.

הקבלנים יבטחו את כל רכושם המשמש אותם בביצוע העבודות וכן את כלי הרכב ואת הצמ"ה שבבעלותם ו/או בשימושם לצורך ביצוע העבודות בביטוחי צמ"ה – רכוש, חובה, ואחריות כלפי צד רכוש שלישי.

במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות לגבי עבודות ופרויקטים תבטיח בעלת הרישיון/החברה כי ככל שישולמו על ידה מקדמות לקבלנים,  היא תכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובתה.

במסגרת פוליסות הביטוח,  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות, יכללו כמבוטחים נוספים. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.

רכשה בעלת הרישיון/החברה ביטוחים עבור העבודות,  כולן או מקצתן, תנהג כאמור לעיל ותכלול את  מדינת ישראל - משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי, בתי החולים והרשויות המקומיות וכן את כל הקבלנים וקבלני המשנה המעורבים בביצוע העבודות כמבוטחים נוספים, עם סעיף אחריות צולבת וויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם וככל שישולמו לה מקדמות על ידי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי,  תכלול בעלת הרישיון/החברה בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד - תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט לטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי.

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית של בעלת הרישיון/החברה לגבי התכנון, הניהול, הפיקוח ותפעול רשת החלוקה יורחבו לכסות גם את אחריותה של בעלת הרישיון/החברה בגין וכלפי יועצים, מתכננים ,קבלנים וקבלני משנה של בעלת הרישיון/החברה.

התאריך הרטרואקטיבי בביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה יהיה תחילת עבודה כלשהי ע"י בעלת הרישיון/החברה ו/או מי מטעמה.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הביטוחים הקיימים.

משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי שומרות לעצמן את הזכות לקבל מבעלת הרישיון/החברה אישורים על קיום ביטוחים או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

- אחריות

על בעל הרישיון האחריות לכל נזק לרבות נזקים כלכליים טהורים שייגרמו בשל מעשיו, מחדליו ורשלנותו שלו, של עובדיו ושל כל הפועלים מטעמו והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק שכזה. כמו כן, על בעל הרישיון יהיה לשפות את המשרד ביחס לכל נזק שייגרם למשרד ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכך.

- אספקת גז טבעי לצרכנים

  - מובהר בזאת, כי אין באמור בקול קורא ובנספחיו כדי לפגוע בצרכנים שחתמו על הסכם החלוקה או כדי לשנות הוראה מההסכמים שנחתמו עימם או את רמת האספקה אליה התחייב בעל רישיון חלוקה ביחס לצרכנים אלה לרבות דחיה במועד חיבורם לרשת החלוקה כפי שהדבר הוסכם בין הצדדים.

  - החברה לא תגבה מאף צרכן המחובר למקטע שאושר בהסכם זה תשלום בגין צרכן מרוחק.

- חישוב שווי הסיוע הכספי שניתן לפי קול קורא זה בתום תקופת הרישיון

  - שווי הסכומים שישולמו על ידי המשרד במכרז זה ינוכו מהתמורה שתחושב לבעל הרישיון שתיקבע בתום תקופת הרישיון, לפי הוראות רישיון החלוקה הרלוונטי וזאת על פי בחירת בעל הרישיון מבין האפשרויות המפורטות להלן על בעל הרישיון להגיש בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלוש שנים לפני תום תקופת הרישיון ובה תצוין החלופה המבוקשת מבין החלופות המפורטות לעיל :

- הסכום שינוכה מהתמורה יקבע באופן יחסי בהתאם לסכומים ששילם המשרד לבין סך ההשקעות של בעל הרישיון במקטע, וכל זאת על בסיס שווי שוק של ערך המקטע בגינו ניתן תשלום.

- הסכום ששולם על ידי המדינה כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן מיום מתן התשלום לפי קול קורא זה ועד ליום חישוב השווי בתום תקופת הרישיון.

- כל הסכומים שיאושרו על ידי המשרד במסגרת קול קורא זה, ינוכו מהסכום המגיע לבעל הרישיון בתום הרישיון. יצוין, כי החישוב ייעשה חישוב בהתאם לחלק היחסי בין השקעת בעל הרישיון לבין סיוע המשרד בהתאם לקול קורא, ושווי התמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו. כך, לדוגמא, אם השקיע בעל הרישיון 200 מיליון ₪ והמשרד העניק סיוע בסך 100 מיליון ₪, אזי שליש מהתמורה בגין נכסי בעל הרישיון בתום רישיונו יועבר למדינה. אם שווי הנכסים יהיה כ-150 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-100 מיליון ₪ והמדינה כ-50 מיליון ₪ (מצב של "הפסד הון"); במידה ושווי הנכסים יהיה כ-450 מיליון ₪, יקבל בעל הרישיון כ-300 מיליון ₪ והמדינה כ-150 מיליון ₪ (מצב של "רווח הון").

  - אי בחירת בעל הרישיון בחלופה כאמור בסעיף 10.1 עד למועד האמור בו משמעה כי המדינה תוכל לבחור את  האת החלופה מבין שלוש החלופות המפורטות בו.

- שונות

  - הסכם זה נועד לסייע להאיץ את חיבור בתי החולים לרשת החלוקה. בהתאם להוראות רישיון החלוקה, על בעלי הרישיון לחבר את בתי החולים לרשת חלוקת הגז הטבעי בין אם יינתן סיוע ובין אם לאו. למען הסר ספק יובהר כי מקטעים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מרישיון החלוקה, על כל המשתמע מכך.

  - אין בהסכם זה כדי להתנות, לסתור או לגרוע מחובות והתחייבויות בעלת הרישיון לפי הוראות רישיונות החלוקה והוראות כל דין לרבות החלטות המועצה לענייני גז טבעי או מאמות מידה שקבעה או שתקבע, בכללים והוראות מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמים, הוראות הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי וכו'. ואין בהסכם כדי לפטור את בעלת רישיון החלוקה מקיום חובותיה והתחייבויותיהם על פי הרישיון, ומתן הסיוע לפי הקול קורא נעשה לפנים משורת הדין.

  - למען הסר ספק, על בעלת הרישיון להקים את כל המקטעים בהתאם להוראות רישיון החלוקה. ככל שלא תעשה כן, מנהל רשות הגז הטבעי והמשרד ינקטו בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הפעלת סנקציות כנגד בעלי הרישיונות וזאת כדי לחבר את הצרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי.

  - יודגש, אין בהוראות ההסכם שיש בהן סנקציות כלפי החברה או בעצם השימוש בהן כדי לגרוע מהסעדים הנוספים הקבועים ברישיון ובחוק לרבות חילוט ערבויות, עיצומים כספיים, ביטול רישיון, גריעת אזורים מבעל רישיון ועוד.

  - אי עמידת בעל הרישיון במועדים או בהתחייבויות לפי הקול קורא והסכם זה ואי מסירת מידע על פי בקשת המנהל תשמש עילה להפעלת סעדים כגון חילוט ערבות, ביטול הרישיון ואף גריעת אזורים מהרישיון.

  - בכל מקרה בו בוטל הרישיון, לא תהיה זכאית בעלת הרישיון לקבל כל תשלום שטרם שולם לה עובר לביטול הרישיון, ובכלל זה במקרים בהם אושרו לה תשלומים כאמור אשר טרם שולמו בפועל במועד ביטול הרישיון.

  - אף התנהגות של מי מהצדדים להסכם לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

  - לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| משה גראזי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | רועי בינבנישתי, חשב רשות הגז הטבעי |  | ____________ (חתימה + חותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימותיהם.

___________________________	           ______________________

תאריך					חתימה וחותמת

הסכם לפי קול קורא 178/2020 - האצת חיבור בתי החולים לרשת חלוקת הגז טבעי

נספח 1 - מקטע__________ באורך ______ ופירוט אבני דרך לתשלום

הטבלה שלהלן מכילה פירוט אודות סכום הסיוע הכספי ואבני הדרך לתשלום בגין מקטע קו החלוקה שבכותרת נספח זה, לקול קורא, שעניינו האצת חיבור בתי חולים לרשת חלוקת הגז הטבעי:

| סכום הסיוע הכספי מצטבר (₪) | אבן דרך | אחוז לתשלום | סכום באבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אבן דרך ראשונה – - אישור תוקף לתכנית עבודה לרשת חלוקה שהוגשה לפי סעיף 25 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק, בהתאם לסעיף 29 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), תשע"ו-2015 או קבלת היתר בנייה בתוקף. התכנון יכלול את כלל מרכיבי תשתית החלוקה שיאפשרו את חיבור בית החולים שבגינם אושר הסיוע הכספי, לרבות קווי ותחנות החלוקה. - הצגת אישור להסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או לחילופין הסכם לרכישת צנרת ואביזרים בכמות הרלבנטית להקמת אותו מקטע או חשבונית על רכישתם בפועל. לשם הוכחה עמידה באבן דרך זו יש להגיש את המסמכים הבאים: לעניין סעיף 1 – - הצגת העתק פרסום ברשומות של מתן תוקף לאישור תכנית העבודה לרשת החלוקה כמחויב על ידי מנהל התכנון; - מסמכי תכנית העבודה לרשת החלוקה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך. - לעניין היתר בנייה- יש להגיש את מסמכי היתר הבנייה המאושרים והחתומים על ידי הגורם המוסמך לכך. - הגשת קבצי מידע גיאוגרפי של כלל מרכיבי התשתית, בהתאם למסמכי התכנית המאושרת ו/או היתר הבנייה המאושר. לעניין סעיף 2 - - העתק של הסכם חתום עם קבלן לביצוע עבודות הנדסיות למקטע או הסכם לרכישת צנרת ואביזרים או חשבונית על רכישת הציוד בפועל (להלן – אישור תכנון מפורט). בעל הרישיון יהיה רשאי להשמיט נתונים מסחריים המפורטים בהסכם האמור אולם בעת הגשת המסמכים יהיה עליו להסביר ולפרט אילו סעיפים הושחרו ומה הטעם להשחרת המידע. | 20% |  |
|  | אבן דרך שניה – אישור ביצוע הקמה בפועל של מחצית מאורך מקטע החלוקה המאושר וכיסוי הצינור הנדרש תוך מילוי כל התעלה; לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש לצרף תשריט החתום על ידי מהנדס או מודד מוסמך לגבי השלמת אורכי הקווים הנדרשים בצירוף תצהיר של מנכ"ל בעל הרישיון על כיסוי הצינור ומילוי התעלה של כל אורכי הקווים הנדרשים. | 30% |  |
|  | אבן דרך שלישית – השלמת ביצוע כל מקטע החלוקה לרבות המונה למדידת כמויות הגז של הצרכן כך שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים למקטע החלוקה. לשם הוכחת עמידה באבן דרך זו יש להציג אישור הזרמה זמני מאת הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי למקטע החלוקה בגינו הוגשה הבקשה כך שכל המקטעים חוברו לרשת החלוקה באופן שניתן יהיה להזרים גז טבעי המגיע ממערכת ההולכה עד למונה שבנקודת החיבור שבין מתקני בעל הרישיון למתקני כל הצרכנים האמורים. ***בכפוף לאמור בסעיף 5.1.3 להסכם, אבן דרך זו תושלם לא יאוחר מיום 1.7.2025. לאחר מועד זה לא ישולם הסיוע הכספי לפי אבן דרך זו. | 50% |  |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| משה גראזי, מנהל רשות הגז הטבעי |  | רועי בינבנישתי, חשב רשות הגז הטבעי |  | ____________ (חתימה + חותמת) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ______________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ________________ בחתימותיהם.

___________________________                     	___________________________

תאריך	                               				חתימה

נספח ז'

רשימת מקטעים ואורכים לחיבור בתי החולים שהם צרכן גדול ומעלה

אורך המקטע המפורט בטבלה זו הוא האורך המקסימלי המוכר במסגרת חישוב הסיוע הכספי לפי קול קורא זה.

| מס"ד | שם מקטע | שם בית חולים | אורך מקטע במטרים |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRMS גבעת כח לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן ובית החולים בילינסון בפתח תקווה | שיבא תל השומר רמת גן ובילינסון פתח תקווה | 25,000 |
| 2 | בית החולים איכילוב לבית החולים וולפסון | וולפסון חולון | 7,000 |
| 3 | מצומת רוקח/נמיר לבית החולים אסותא תל אביב | אסותא תל אביב | 5,000 |
| 4 | PRMS גבעת כח לבית חולים מאיר בכפר סבא | מאיר כפר סבא | 19,700 |
| 5 | חוף שמן לבית החולים רמב"ם בחיפה | רמב"ם חיפה | 4,700 |
| 6 | תחנת רגבה – בית חולים גליל מערבי | בית חולים גליל מערבי נהריה | 7,600 |

נספח ח'

גובה הסיוע הכספי למטר

יפורטו להלן הסכומים הנורמטיביים המוכרים על ידי המדינה לשם חישוב הסיוע הכספי לפי קול קורא זה

מצורף לקול קורא זה קובץ מידע גיאוגרפי (שכבת GIS) של שטח בנוי המבוסס על תשריט תמ"א 1 לפיו תקבע ההבחנה בסכום הסיוע הכספי שיוכר לבניית מקטע בין שטח בנוי לשטח לא בנוי בשים לב לסוג הצינור ולקוטר.

גובה הסיוע הכספי בטבלה זו כולל מע"מ.

| סוג צינור וקוטר | גובה הסיוע ביחס לקוטר |  |
| --- | --- | --- |
|  | שטח בנוי (₪ למטר) | שטח לא בנוי (₪ למטר) |
| 180mm PE Pipe | 710 | 345 |
| 225mm PE Pipe | 970 | 485 |
| 250mm PE Pipe | 1,000 | 500 |
| 315mm PE Pipe או קו צינור כפול של אחד מאלה: 225mm PE Pipe 250mm PE Pipe | 1,270 | 635 |
| 400mm PE Pipe | 1,850 | 945 |
| 6" CS Pipe | 1,400 | 775 |
| 8" CS Pipe | 1,480 | 830 |
| 10" CS Pipe | 1,730 | 965 |
| 12" CS Pipe | 1,980 | 1,095 |

נספח ט'

הגשת בקשה לתשלום