קול קורא 99/2021

הגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים

תאריך:  פברואר 2022

קול קורא 99/2021 להגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים

- רקע:

  - משרד האנרגיה (להלן: "המשרד"), באמצעות מינהל הדלק והגז (להלן: "המינהל"), כחלק מפעילות המשרד ליישום היעדים להפחתת פליטות במגזר התחבורה שנקבעו בהחלטת ממשלה 171 מיום 25.7.21, שעניינה "מעבר לכלכלה דלת פחמן". מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענקים, להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC), לטעינת רכבים חשמליים בשטחים ציבוריים, והכל כפי שיפורט במסמכי קול קורא זה ובנספחיו (להלן: "הקול הקורא").

- כללי:

  - במסגרת קול קורא זה, הוקצה תקציב בסכום כולל של עד שמונה מיליון שקלים חדשים (8,000,000 ₪), לצורך מתן המענקים.

  - שלבי הגשת הבקשה, הפרויקט וכן בחירת הזוכים לקבלת המענק תהיה בהתאם להוראות הקול קורא כפי שיפורטו להלן.

  - יובהר כי המשרד אינו מחויב לניצול התקציב כולו או חלקו.

  - פתיחת המעטפות במסגרת קול קורא זה תבוצע בכפוף לקיום תקציב קיים.

  - קול קורא זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

- הגדרות:

| "חניון" | שטח המיועד לחניית כלי תחבורה, העומד בכל הקריטריונים הבאים: - פתוח לשימוש כלל הציבור; - מכיל לפחות 25 מקומות חניה; - הפועל לפחות בימים א-ה החל משעה 10:00 ועד לשעה 21:00; - בשליטה של הרשות או של גוף בבעלות מלאה של הרשות (לרבות בעלות או חכירה); - היה והחניה האמורה היא בתשלום, יהיה התשלום אך ורק עבור שעת חניה (דרישה זו אינה מתייחסת לתשלום על טעינה בפועל); - החניה לא תהיה מותנית ברכישת מנוי או ברכישת שירותים אחרים, למעט חניוני חנה וסע; - חניה בה תותקן עמדה, תשמש רק לצורך טעינת רכבים חשמליים בפועל-בכל שעות פעילות החניון. |
| --- | --- |
| "חניית רחוב" | שטח המיועד לחניית כלי תחבורה, העומד בכל הקריטריונים הבאים: - שטח המצוי על שפת כביש או מדרכה, ואשר לציבור יש זכות להשתמש בו כמקום חנייה; - שטח בו רשות התמרור המקומית קבעה כי ניתן להעמיד רכב לטעינת רכבים חשמליים בלבד; - שטח שאינו "חניון" כהגדרתו לעיל. |
| "מענק" | סכום ההשתתפות הכספית של המשרד בפרויקט כולל מע"מ, בהתאם להוראות הקול קורא. |
| "מבקש" | רשות מקומית או חברה כלכלית בבעלות מלאה של רשות מקומית. |
| "נקודת טעינה" | התקן לחיבור (תקע או שקע) לטעינה של רכב אחד בהספק של 22 ק''ו לפחות לכל נקודת טעינה. על נקודת הטעינה להיות מסוג Type 2 ולהיות מחוברת לעמדת טעינה כהגדרתה בקול קורא זה. |
| "סך עמדות הטעינה" | סך עמדות טעינה ציבוריות או ציבוריות למחצה הקיימות כיום ברחבי הרשות נכון למועד האחרון להגשת הצעות. |
| "עלות הפרויקט" | העלות הכספית של הפרויקט, בהתאם לאסמכתאות שצורפו לעניין זה או הסכום המוצע לפרויקט רלוונטי. העלות תכלול את כל המיסים הנדרשים בהתאם לכל דין. |
| "עמדת טעינה" | - עמדת טעינה תהיה עמדת טעינה איטית (AC); - העמדה וכל הציוד הנלווה לה יהיו חדשים; - העמדה עומדת בתקן ת"י 61851 חלק 1 - של מכון התקנים הישראלי. - עמדת הטעינה תהיה בעלת נקודה או נקודות טעינה כהגדרתם בקול קורא זה. - העמדה תאפשר תשלום בגין טעינה באפליקציית תשלומים. - בנוסף לאפשרות התשלום האמורה, על העמדה להציע תשלום לפחות בדרך נוספת אחת. באחד מן האמצעים הבאים: - כרטיס אשראי; - שירות תשלום טלפוני. על העמדה לכלול שילוט מתאים בדבר דרכי התשלום (לתשומת לב המבקשים להוראות הנוספות לעניין השילוט במסמכי הקול קורא); - עמדת טעינה תספק לפחות 2 נקודות טעינה, כאשר הדבר אפשרי- כל נקודת טעינה תשמש לטעינת רכב בודד. |
| "עמדות טעינה ציבוריות למחצה" | עמדות טעינה הממוקמות בחניונים העומדים בקריטריונים הבאים: - החניון נמצא בבעלות פרטית; - החניון פתוח לשימוש כלל הציבור; - החניון מכיל לפחות 25 מקומות חניה; - החניון פועל לפחות בימים א-ה החל משעה 10:00 ועד לשעה 21:00; - היה ובחניון קיימת דרישת תשלום עבור חניה, יהיה התשלום אך ורק עבור שעת חניה (דרישה זו אינה מתייחסת לתשלום על טעינה בפועל); - החניה לא תהיה מותנית ברכישת מנוי או ברכישת שירותים אחרים, למעט חניוני חנה וסע. |
| "פרויקט" | הקמת מינימום 5 עמדות טעינה ברשות מקומית בחניית רחוב או בחניון, ובלבד שמתקיים בהם כל האמור ב - "נספח א'1 - מפרט מקצועי". |
| "תושבים" | מספר התושבים ברשות תוגדר בהתאם למופיע באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (קישור לקובץ רשויות מקומיות לשנת 2019 באתר הלמ"ס-לשונית 'נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה'). |

- תנאי סף להשתתפות בקול קורא

  - תנאי סף מנהליים

    - רשאים להגיש הצעות לקול קורא זה רשויות מקומיות או חברות כלכליות בבעלות מלאה של רשות מקומית בלבד.

    - עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המבקש לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המבקש לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת הבקשה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

    - הימנעות עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על המבקש לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

    - התחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

להוכחת עמידה בתנאי זה, על המבקש לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

    - התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף על המבקש לצרף להצעתו תצהיר לפיו הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות נתוני כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מבקש אחר או עם מבקש פוטנציאלי, אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'.

    - התחייבות המבקש

      - היה ומבקש המענק הינו רשות מקומית, הרשות תצרף להצעתה התחייבות גזבר הרשות, ההתחייבות תכלול, בין היתר, התחייבות למימון ההון העצמי הנדרש למימוש כלל הפרויקטים, המוצעים במסגרת הבקשה מתקציב הרשות.

      - היה ומבקש המענק תהיה חברה כלכלית, תצורף לבקשת החברה הכלכלית התחייבות משותפת של מנכ"ל החברה הכלכלית וכן של סמנכ"ל הכספים, ההתחייבות תכלול, בין היתר, התחייבות למימון ההון העצמי הנדרש למימוש כלל הפרויקטים המוצעים במסגרת הבקשה מתקציב החברה.

      - בנוסף לכל האמור לעיל, באם המבקש הינו חברה כלכלית, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף עליו לצרף את המסמכים הבאים:

        - נסח חברה (הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים).

        - המבקש יוודא כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה, שכן הדבר עלול להביא לפסילת הבקשה.

        - המבקש יוודא כי לא מצוין שהחברה היא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, שכן הדבר עלול להביא לפסילת הבקשה.

        - אישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי החתימה בשם הרשות או החברה הכלכלית.

    - חתימה על כל מסמכי הקול קורא לרבות כל נספחיו.

  - תנאי סף מקצועיים

    - בקשת המבקש תכלול לפחות 5 עמדות טעינה לפרויקט. יובהר כי, עמדות אלו תהיינה בנוסף על סך כל עמדות הטעינה הקיימות היום ברשות המקומית.

    - על המבקש לעמוד באחד מהתנאים שלהלן:

      - סך עמדות הטעינה הציבוריות והציבוריות למחצה במועד הגשת הבקשה, הינו נמוך מעמדה אחת (1) לכל שבעת אלפים וחמש מאות (7,500) תושבים.

או

      - סך עמדות הטעינה הציבוריות והציבוריות למחצה ברשות המקומית, במועד הגשת הבקשה נמוך מ-10 עמדות.

- בדיקת הבקשות, דירוג ובחירת זוכים

  - כללי:

    - כל פרויקט ייבחן וידורג באופן עצמאי ובלתי תלוי ביתר הפרויקטים אשר הוגשו במסגרת אותה הבקשה. בחירת הפרויקטים הזוכים תיעשה על-פי הדירוג והשלבים המפורטים להלן.

    - במקרה ותוגשנה שתי בקשות, מטעם רשות מקומית ומטעם החברה הכלכלית שלה, המשרד יבחן אך ורק את הצעתה של הרשות המקומית. הצעת החברה הכלכלית תושב לה, מבלי שהצעתה תיבדק.

  - שלבי בדיקת הבקשה:

    - שלב ראשון - בדיקת עמידה בתנאי סף

      - בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

      - רק בקשה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים (המנהליים והמקצועיים) תעבור לשלב הבא- שלב בדיקת סכום המענק המבוקש.

    - שלב שני - בדיקת סכום המענק המבוקש (100% מהציון הסופי)

      - בשלב זה תיפתחנה מעטפות 'הצעות המחיר' של המבקשים אשר עמדו בתנאי הסף הנדרשים, לעיל-לצורך בדיקת סכום המענק המבוקש.

      - מעטפות הצעת המחיר של מבקשים שלא עברו את תנאי הסף לא תיבדקנה ותוחזרנה למבקשים.

      - דירוג כל הבקשות שעברו את תנאי הסף הנדרשים, יהיה בהתאם למפורט להלן:

        - קביעת ציון הבקשות ייקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

| ציון המבקש (X) | = | סכום המענק הנמוך ביותר עבור נקודת טעינה בודדת |
| --- | --- | --- |
|  |  | סכום המענק עבור נקודת טעינה בודדת בבקשה הנבדקת |

        - ציון המבקש (X) שהתקבל לעיל יוכפל בפקטור בהתאם לאשכול חברתי-כלכלי של אותה רשות (F) על פי הפירוט בטבלה הבאה:

| אשכול חברתי כלכלי של הרשות | מכפיל (F) |
| --- | --- |
| 1-3 | 1.5 |
| 4-7 | 1.2 |
| 8-10 | 1 |

        - הציון הסופי המשוקלל יהיה בהתאם למכפלה הבאה:

הציון הסופי המשוקלל =ציון המבקש (X) * פקטור האשכול החברתי (F)

    - שלב שלישי- בחירת הפרויקטים הזוכים

        - הפרויקטים ידורגו בהתאם לדירוג הציון הסופי המשוקלל שניתן כתוצאת המכפלה המופיעה בסעיף 5.2.2.3.3 לעיל.

      - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ופרויקט שהוצע על ידי מבקש שסך המענקים בהם זכה באותו הסבב עולה על סך של 500,000 שקלים חדשים, יינתן סכום מענק יחסי עד לסך של 500,000 ₪.

למשרד שמורה האפשרות להגדיל מענק זה על פי שיקול דעתו הבלעדית.

      - במידה ולאחר סבב כאמור לא ינוצל כלל התקציב הזמין, יבוצעו סבבים נוספים כאמור לעיל, עד לניצול מלוא התקציב הזמין או עד לבחירת כלל הפרויקטים או הבקשות שעמדו בתנאי הסף.

      - במידה ותוך כדי ביצוע הסבבים הנ"ל, יעלה כי התקציב שנותר, עד לניצול מלא של תקציב הקול קורא (8,000,000 ₪), לא יספיק למתן מענק מלא לפרויקט הבא בסבב. רשאי המשרד (אך לא חייב) להציע מענק חלקי לביצוע הפרויקט או חלק מהפרויקט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.  במקרה של הצעת מענק חלקי יהיה רשאי המבקש לסרב למימוש הפרויקט ולא יראה כמי שלא עמד בבקשתו, דירוגו ישמר וככל שיוותר תקציב זמין הפרויקט יבחן בסבב הבא, בהתאם לאמור לעיל. במקרה כזה, יהיה המשרד רשאי להציע את הסכום הנותר בתקציב לפרויקט המדורג אחריו, בהתאם לסדר הדירוג.

      - יובהר כבר עתה, כי סכום המענק המקסימלי לבקשה לא יעלה על סכום של 500,000 ₪.

      - המשרד ישלח הודעות זכיה לזוכים בהתאם לתוצאות ההליך. במסגרת הודעת הזכייה יצוין שיעור המענק עבור כל אחד מהפרויקטים שזכו.

      - המשרד שומר לעצמו את האפשרות להקצות סכומים נוספים לפרויקטים אשר דורגו בקול קורא זה ולא זכו במענק. אם יוקצה תקציב נוסף לקול קורא זה, ימשכו סבבי בחירת הזוכים כפי שהוגדר לעיל וע"פ דירוג הפרויקטים כאמור לעיל והכל בהתאם לשיקולי המשרד. לאור האמור, תוצאת הדירוג הנ"ל תישמר למשך 12 חודשים מיום פרסום הזוכים.

      - במידה ותוקצבו כל הפרויקטים אשר עברו את תנאי הסף וקיים תקציב נוסף לטובת קול קורא זה, רשאי המשרד (אך לא חייב), לבחור פרויקטים זוכים נוספים מבין הפרויקטים שלא עברו את תנאי הסף לפרויקט והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- המענק

  - למען הסר ספק, המנגנון המצוין לעיל נועד לדרג את הבקשות, לתשומת לב המבקשים כי  מתן המענק הזוכה  יהיה המענק הנמוך מבין הבאים:

    - עד 5,000 ₪ כולל מע"מ לנקודת טעינה,  בהתאם להצעה וכפי שמפורט בנספח א'1' - מפרט מקצועי.

או

    - עד 75% מעלות ההקמה של נקודת טעינה בהתאם לחשבוניות שהוגשו כולל מע"מ.

סכום המענק לבקשה לא יעלה על הסכום המצוין בסעיף 5.2.3.5 לעיל, עוד יובהר כי מתן המענק יהיה בהתאם להוראת הקול קורא.

  - תמורת הקמת עמדות הטעינה ומילוי יתר התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה, ייתן המשרד לזוכה מענק, בהתאם לבקשות שהוגשו בנספח ב'-נספח הצעת המחיר, ובתנאי כי עמדות הטעינה הוקמו לשביעות רצונו המלאה של המשרד (להלן: "המענק").

  - גובה המענק לבקשה זוכה יהיה גובה המענק שיינתן על ידי המשרד, כשהוא כולל מע"מ (במקרים הרלוונטיים), והוא לא יוצמד למדד כלשהו.

  - המענק לזוכה ישולם בהתאם למועדי התשלום הקבועים בקול הקורא, זאת לאחר שניתן אישור  המשרד על השלמת הפרויקט.

  - הזוכים ישלימו את כל הפרויקטים שבהם זכו במסגרת בקשתם בתוך 24 חודשים מיום חתימת ההסכם.

  - במידה והפרויקטים או חלקם לא יושלמו בתוך 24 חודשים, שיעור המענק שישולם יופחת בהתאם לפירוט לוח הזמנים בטבלה המצורפת:

| סוג מענק | מועד הביצוע מיום חתימה על ההסכם | שיעור מהמענק | שיעור המענק |
| --- | --- | --- | --- |
| מענק הקמה של נקודת טעינה בודדת | עד 24 חודשים | 100% | 75% |
|  | בין 24 ועד 30 חודשים | 90% | 68% |
|  | בין 30 ועד 36 חודשים | 80% | 60% |
|  | חריגה מ- 36 חודשים | 0% | 0% |

יובהר כי, הגשת הבקשה לקבלת המענק היא המועד הקובע לעניין מועד הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה בניית עמדות הטעינה והפעלתן הסתיימו בפועל.

  - המשרד לא יתן מענק בעבור עמדות שתושלמנה לאחר 36 חודשים מיום חתימת ההסכם.

- אופן תשלום המענק

  - כללי-

תשלום המענק על ידי המשרד יהיה רק עבור עמדות טעינה שלגביהן הוכיח הזוכה כי הינן פעילות. את הוכחתו בכל הנוגע לפעילותן של העמדות יוכיח הזוכה על ידי שליחת אסמכתאות בהתאם למפורט בנספח א'1 למפרט המקצועי.

  - המענק:

    - מתן המענק על ידי המשרד יתבצע בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

    - המענק לזוכה יינתן בהתאם לאמור ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - מועד מתן המענק, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית למשרד.

    - אחת לרבעון קלנדרי, יפנה המשרד לזוכים, כדי שאלו יעבירו את הפרויקטים שהושלמו לצורך בחינתם, היה וימצא כי הזוכה זכאי לתשלום בגין פרויקט שהושלם עד למועד האמור, יבוצע התשלום בהתאם לתנאים הקבועים בקול קורא אשר תמציתם מפורטים - להלן.

    - תשלום ראשון –

      - הזוכה יקבל 75% מגובה המענק עבור הקמת כל נקודות הטעינה בפרויקט לאחר שהגיש הצהרה על סיום הקמת עמדת הטעינה בהתאם ל‎נספח 2 להסכם.

    - תשלום שני -

      - בתום שלוש (3) שנים ממועד הקמת נקודת הטעינה לאחר הצהרה ובדיקה כי עמדת הטעינה תקינה ופעילה, יהיה הזוכה זכאי לתשלום בשיעור של  15% עבור כל נקודת טעינה.

    - תשלום שלישי-

      - בתום חמש (5) שנים ממועד הקמת נקודת הטעינה, לאחר הצהרה ובדיקה כי עמדת הטעינה תקינה ופעילה, יהיה הזוכה זכאי מיום הקמתה, יהיה הזוכה זכאי לתשלום בשיעור של 10%.

    - למען הסר ספק, כל אחד מהתשלומים לעיל הינו בכפוף ללוחות הזמנים הנמצאים בטבלה בסעיף 6.6 לעיל.

- הוראת קיזוז או ערבות

  - במידה והזוכה הינו רשות –

    - כתנאי לחתימת ההסכם, יגיש הזוכה עם חתימת ההסכם הוראת קיזוז, בסך 5% מגובה המענק המבוקש הכולל (בגין כלל הפרויקטים שזכו), בהתאם לשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

    - הוראת הקיזוז תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). יודגש כי, מסירת הוראת הקיזוז תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - במידה והזוכה הינו חברה כלכלית -

    - כתנאי לחתימת ההסכם, יגיש הזוכה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) בסך 5% מגובה המענק המבוקש הכולל (בגין כל הפרויקטים שזכו), בהתאם לנספח 5 להסכם.

    - הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). יודגש כי, מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

    - בהתאם לפתרון שגיבש החשב הכללי לניהול ערבויות באופן דיגיטלי, יעביר המבקש, ככל שמנפיק הערבות מטעמו, עלה לאוויר והוסמך במסגרת פתרון זה, ערבות דיגיטלית בנוסח שהוגדר על ידי החשב הכללי והכל בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם 14.4.1.

- פורטל ספקים

  - הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.12.5. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי הזוכה הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד ודו''ח עלויות מאושר על ידי רו''ח.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית העסקה אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא המענק שבגינה הוגשה החשבונית. יובהר כי לאחר קבלת התשלום יש להעביר חשבונית מס/קבלה על סכום התשלום.

- תקופת ההתקשרות

  - ההסכם יהיה תקף עד חמש (5) שנים ממועד אישור המשרד על השלמת הפרויקט האחרון שהוכר כפרויקט זוכה על ידי המשרד, החל ממועד החתימה של שני הצדדים על ההסכם, יובהר כי התחייבות המשרד כלפי הזוכה וכניסתו של ההסכם לתוקף, יהיו רק בעת חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למבקשים שלא זכו בקול הקורא, הזכות לעיין בהצעות הזוכות.

  - המבקש מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי הבקשה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה.

  - המבקש לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מבקשים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מבקשים שלא זכו בקול הקורא.

  - המשרד יהא זכאי לפרסם את הפרויקטים שזכו לרבות נתוניהם והנספחים המקצועיים למעט החלקים שסומנו בבקשה כסוד מסחרי או מקצועי.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי הבקשה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- ההסכם

  - עם הזוכה ייחתם הסכם המצ"ב למסמכי הקול קורא, זאת לצורך לביצוע הפרויקטים שזכו במסגרת הקול קורא, כמפורט בהצעתו  ובשינויים אותם יגדיר המשרד. תנאי ההסכם המפורטים, מהווים חלק בלתי נפרד ממקול קורא זה ומתנאיו.

  - ההסכם ייחתם עם כל מבקש בגין כל הפרויקטים הזוכים מטעמו בתוך 60 ימים מיום קבלת ההסכם מטעם המשרד בצירוף הודעת הזכייה. ההסכם ייחתם באופן מלא על ידי מורשה החתימה ויאושר על ידי עו"ד.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- כללי:

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם את רשימת הזוכים ואת רשימת עמדות הטעינה המאושרות, גם בטרם החתימה על ההסכם.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המבקשים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

  - ועדת המכרזים בכל שלב משלבי הקול הקורא, תהיה רשאית לפנות למבקשים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בבקשה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכים או כל דבר אחר לפי הצורך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת הבקשה.

  - על כל מבקש להגיש בקשה אחת בלבד שיכול ותכלול מספר פרויקטים. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מבקש אשר יגיש יותר מבקשה אחת בקול קורא. מובהר כי במסגרת הבקשה ניתן להגיש בקשה למענק עבור פרויקט אחד או יותר.

  - במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בבקשה ללא מידע זה או אף לדחיית הבקשה. במקרה כאמור, לא ייקח המשרד בחשבון עיכובים בשל אי זמינות מגיש הבקשה או הגעת הדוא"ל לתיבת ה"ספאם" של מגיש הבקשה.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בבקשה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את הבקשה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המבקש לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר בקשה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בבקשה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את הבקשה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל בקשה שהיא.

  - במקרים מיוחדים ובנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה ועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מבקשים שהצעתם עמדה בתנאי הסף בקול הקורא.

  - המשרד רשאי לבטל את הקול קורא בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למבקשים נוספים להגשת הצעות או לפרסם קול קורא חדש במקום קול קורא זה, ולבטל הקול קורא בכל שלב כפי שיראה לנכון.

  - בכל מקרה, המבקשים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לקול קורא.

  - זכות עיון במסמכי הקול קורא, לרבות הבקשות הזוכות, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפי הקול הקורא בלבד.

  - אם יחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים לקול קורא זה, המשרד יהיה רשאי לפנות למבקשים שעברו את ציון הסף, אך לא זכו למענק במסגרת הקצאת תקציב קודמת, לפי סדר הדירוג, בבקשה למתן מענק בתנאים הקבועים בקול קורא זה והוראותיו. אין המבקשים חייבים לקבל את פניית המשרד בסבב הנוסף.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מבקש אשר לגביו היה למשרד ניסיון רע או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותית מאספקת שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפרת התחייבויות קודמות כלפי המשרד, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב מגורם ממשלתי אחר על טיב עבודתו. במקרה כזה תינתן למבקש זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - לאחר שמבקש נבחר כזוכה במסגרת הקול קורא, היה ולא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט הקול קורא על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה בקול קורא, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט הקול קורא והמצאת הנספחים לו, רשאי המשרד לפסול את בקשתו או קבלת מענק לפרויקטים אחרים שהציע המשרד.

  - התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

  - חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים.

  - היה ובתוך 60 ימי עבודה מרגע שליחת ההסכם מטעם משרד האנרגיה לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המבקש שהצעתו זכתה, רשאי המשרד לבטל את ההתקשרות ולהתקשר עם המבקש שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות הקול הקורא, בכפוף להסכמתו של המבקש הבא בדירוג.

- סמכות השיפוט:

- בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד לתאריך 23.2.2022 בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות לגברת אילנה טמסוט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: itamsut@energy.gov.il, במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו 074-7681764.

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| עמ' במסמכי הקול קורא | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 9.3.2022, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המבקשים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך הקול קורא או בתכליתו.

  - מבקש שלא יפנה למשרד בהליך כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה במסמכי הקול קורא.

- מבנה הבקשה ואופן הגשתה

  - ההצעה תוגש במקור + עותק דיגיטלי בדיסק און קי (שלא יוחזר). ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת הבקשה ובנספחים, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת העמידה בתנאי הסף ובתנאי הקול קורא.

  - את הבקשה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה,  שעליה יצוין מספר הקול קורא בלבד. אין לציין את שם המבקש על גבי המעטפה.  בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות:

    - מעטפת הבקשה  – יש לשים את הבקשה על כל פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידתה בתנאי הסף, והפרטים המפורטים בקול קורא ובנספחיו. על מעטפה זו ירשם "פירוט הבקשה ללא מחיר".

    - מעטפת הצעת המחיר – במעטפה סגורה ונפרדת יש לשים את טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

  - את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 1-  (מינוס 1) בבניין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים,  לא יאוחר מיום 26.4.2022 בשעה 14:00.

  - אם המבקש מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המבקש להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של המעטפה לתיבת המכרזים. בקשה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כבקשה/הצעה שלא התקבלה במועד.

בברכה,

ועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המבקש

פרטי המבקש

- שם המבקש:

- סוג מבקש (רשות / חברה כלכלית):

- (לחברה כלכלית) מספר חברה ותאריך התאגדות:

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המבקש:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של מנהל המבקש:

- כתובתו של המבקש (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המבקש:

- מספר טלפון: ______________________________________________________

- כתובת דואר אלקטרוני:

הח"מ מצהיר בזאת כי הבקשה המוגשת, על כלל מסמכיה, מהווה את בקשתו ומחייבת אותו בביצוע הנדרש במסגרת קול קורא זה.

| תאריך | חתימת מורשה/י החתימה מטעם המבקש | חתימה וחותמת המבקש |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ 		, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל 		 מס' ת.ז. 		ו-		 מס' ת.ז. 		, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם המבקש 			 על נספח זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את המבקש 			 בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת עו"ד וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח א'1

מפרט מקצועי- עמדות הטעינה

- רקע:

  - המשרד, באמצעות המינהל, מפרסם בזאת קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים. וזאת כחלק מפעילות המשרד ליישום היעדים להפחתת פליטות במגזר התחבורה שנקבעו בהחלטת ממשלה 171 מיום 25.7.21, שעניינה "מעבר לכלכלה דלת פחמן".

- הבקשה

  - בקשת המבקש תכלול לפחות 5 עמדות טעינה לפרויקט. יובהר כי, עמדות אלו תהיינה בנוסף על סך כל עמדות הטעינה הקיימות היום ברשות המקומית.

  - יובהר כי בקשת המבקש יכול ותכלול מספר רב של פרויקטים, על כל בקשה והאמור בה לעמוד בכל תנאי הקול קורא ונספחיו.

- הפרויקט

  - כללי:

    - כל פרויקט יכלול לפחות הקמתן של 5 עמדות טעינה ברשות מקומית בחניית רחוב או בחניון כהגדרתם בקול קורא זה, ובלבד שמתקיימים בכל אחד מהם הוראות הקול קורא וכל האמור בנספח זה הרלוונטיות לו.

  - ביצוע כל פרויקט שיוגש בבקשה לקבלת מענק, יהיה כפוף לשלבים הבאים:

    - התקשרות עם קבלן מבצע:

      - בעת הגשת הבקשה על כל מבקש להצהיר כי ידוע לו שעליו לבצע התקשרות עם קבלן מבצע;

      - לצורך ביצוע הפרויקטים, המבקש יתקשר עם קבלן מבצע, אחד או יותר, לביצוע פרויקט אחד או יותר.

      - במועד ההתקשרות של המבקש עם הקבלן המבצע, על הקבלן המבצע שייבחר על ידי המבקש לעמוד, לפחות בתנאים הבאים:

        - הקבלן הקים לפחות 30 עמדות טעינה בחניון או בחניית רחוב או עמדות טעינה ציבוריות למחצה.

        - הקבלן מחזיק בכל האישורים, הרישיונות והסמכות הנדרשות לצורך הקמת עמדות טעינה.

      - זהות הקבלן והוכחות בדבר עמידות בתנאי הסף האמורים תובא לאישור המשרד.

    - אישור המשרד להתחלת הפרויקט;

      - הזוכה לא יתחיל בביצוע בפועל של הפרויקט שזכה בו, עד לקבלת אישור נציג המשרד מראש ובכתב.

      - לתשומת לב הזוכים, התחלת ביצוע הפרויקט טרם אישור המשרד עלולה להוביל  לפסילת הפרויקט, ובחינת המשרד בכל הנוגע למתן המענק בפרויקט זה.

    - דיווח על התקדמות הפרויקט;

      - אחת לחצי שנה קלנדרית, ישלח הזוכה למשרד דו"ח על התקדמות הפרויקטים והקמת עמדות הטעינה. כמו כן, על הזוכה להעביר למשרד את הדיווחים בהתאם לנוסח הקבוע ב‎0נספח 1 להסכם - , בהתאם לדרישת המשרד.

      - למשרד שמורה הזכות לבקש מאת הזוכה כל דיווח או מסמך, הנצרכים לצורך מעקב התקדמות הפרויקט, בכל שלב.

    - סיום הפרויקט-

      - עם סיום ההתקנה של כל עמדות הטעינה בפרויקט מסוים, על הזוכה להודיע למשרד, בכתב, על סיום ביצוע הפרויקט, בהתאם ל‎0נספח 2 להסכם - .

      - לאחר קבלת ההודעה כאמור, נציג האגף רשאי להגיע לאתר, לצורך מתן אישור על סיום ההתקנה.

      - אישור סיום ההתקנה יינתן רק לאחר שהמשרד קיבל ואישר קבלת תיעוד בהתאם לדרישות המשרד, לצורך אישור סיום כל העבודות הכרוכות בפרויקט וכן סיום כל הדרישות המקצועיות מולאו במלואן.

      - הזוכה יאפשר בכל עת, לממונה או מי מטעמו, לבחון את הפרויקט ומימושו.

עם אישור המשרד לסיום התקנה, תקום לזוכה הזכאות למענק;

- המענק

    - בכל שלב בו הזוכה זכאי, לפי הוראות הקול הקורא וההסכם למתן מענק, יגיש הזוכה למשרד דיווח על סטאטוס הפרויקט באופן מלא.

    - בנוסף במסגרת בקשת קבלת המענק, יעביר הזוכה למשרד אישור על ההוצאות בגינם זכאי הזוכה לקבלת מענק, בהתאם ל‎0נספח 3 להסכם - .

    - אישור בקשת התשלום יינתן רק לאחר שהמשרד קיבל ואישר קבלת כל התיעוד הנדרש, לצורך אישור שכל העבודות הכרוכות בפרויקט הסתיימו, כל הדרישות המקצועיות מולאו במלואן.

- תיאור הקמת עמדות הטעינה

  - תכולת העבודה

    - הזוכה יתקשר עם גורם המבצע שיקים את כל עמדות הטעינה עבורן קיבל מענק נשוא קול קורא זה.

    - הזוכה יוודא כי הוא או הגורם המבצע איתו התקשר, עומדים בדרישות הקול הקורא ובכל חוק ותקנה רלוונטיים.

    - הזוכה או הגורם המבצע מטעמו, יפעיל ויתחזק את עמדות הטעינה בתנאים שנקבעו בקול הקורא ובהסכם במשך חמש (5) שנים לפחות ממועד ההפעלה.

    - הזוכה אינו רשאי להעביר את עמדות הטעינה ממקומן או את הזכויות בעמדות הטעינה או את חלקן, לאחר הקמתן, בטרם סיום 5 שנים ממועד ההפעלה, ללא הסכמת משרד האנרגיה.

    - ככל שהמשרד ישתכנע כי הנסיבות מצדיקות את העברת העמדות ממקומן, המשרד ישקול לאפשר את העברת העמדות, לפי שיקול דעתו הבלעדי..

  - דיווחים למשרד האנרגיה

    - הזוכה ידווח אחת לחצי שנה, במשך תקופת הפעלת העמדות, אודות נתוני הטעינה ופעילות העמדות.

    - הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות פילוח שבועי, משך טעינה ממוצעת ללקוח, מספר לקוחות מזדמנים, מספר מנויים (אם יש), עלות הטעינה (מזדמנת או באמצעות מנוי), עלות טעינה ממוצעת ללקוח, וכן את אחוז הזמן בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות, ומשך הטיפול הממוצע בתקלה.

    - למשרד שמורה הזכות לבקש מידע נוסף מהזוכה, ככל שביכולת הזוכה לספקו מבחינה טכנית.

    - למשרד שמורה הזכות לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות הפועלות במשך כל שנות פעילותן.

    - הזוכה יעביר למשרד האנרגיה מידע מלא על כלל עמדות הטעינה המופעלות על ידו לגביהן קיבל תמיכה בהתאם לקול קורא זה, המידע יכלול את כל הנתונים המפורטים בסעיף 2.3.1.

  - פרסום

    - הזוכה או מי מטעמו יפרסם, באמצעות אתר ייעודי באינטרנט או יישומון, לגבי העמדות בהן קיבל תמיכה בהתאם לקול קורא זה, לפחות את  הפרטים הבאים:

      - מיקום העמדה;

      - הספק מותקן בעמדה;

      - מצב העמדה בזמן אמת (תקינה/לא תקינה, בשימוש/לא בשימוש);

      - שעות פעילות העמדה;

      - מחיר הטעינה.

    - הזוכה יעביר בזמן אמת את הפרטים המופיעים בסעיף 2.3.1 לצדדים שלישיים, בממשק תכנות יישומים (API), של חברת סלופארק בע"מ.

  - מוקד שירות לקוחות

    - על הזוכה לדאוג כי הוא או מי מטעמו יפעיל מוקד שירות לקוחות, אשר פרטיו יופיעו בצורה ברורה על גבי העמדות, לפניה בעת תקלה. הפרטים שיופיעו יחילו לפחות את הפרטים הבאים:

      - מספר טלפון של המוקד;

      - זמני פעילות, הכוללים ימים ושעות פעילות.

    - המוקד צריך להיות פעיל בשעות פעילות העמדה, למעט שבתות וחגים (לא כולל חוה''מ).

    - הנציג המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה וימליץ על אופן הטיפול. אם לא הצליח הנציג לפתור את התקלה, יישלח טכנאי לצורך תיקון.

    - לנציג תהיה אפשרות לניטור העמדות מרחוק ואתחולן מחדש.

    - במידת הצורך, הנציג יוכל לזכות את כרטיס האשראי של המתקשר באמצעות הטלפון.

    - כל קריאה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של הזוכה תירשם באופן המאפשר מעקב אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

    - הזוכה יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות חוזרות בציוד.

    - לזוכה תהיה אפשרות צפייה והפקת דו"חות לגורמי המשרד בהם לפחות הפרטים הבאים:

      - מיקום העמדה;

      - הספק מותקן בעמדה;

      - מצב העמדה בזמן אמת (תקינה/לא תקינה, בשימוש/לא בשימוש);

      - שעות פעילות העמדה;

      - מחיר הטעינה.

בכל עת ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יפיק הזוכה דוחות לפי דרישת המשרד.

- עמדות הטעינה

  - דרישות טכניות

    - העמדות תואמות, לפחות, להגדרת "עמדת טעינה" המפורטות בסעיף "ההגדרות" לקול הקורא.

    - מעבר לאמור בקול הקורא, העמדות יעמדו בדרישות הבאות:

      - התקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח OCPP גרסה 1.6 לפחות, או חלפה שתאושר על ידי המשרד;

      - בעמדות נדרשת יכולת over the air upgrade המאפשרת שדרוג מרחוק של גרסת התוכנה, או חלפה שתאושר על ידי המשרד;

      - העמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת מסוג APN, או חלופה שתאושר על ידי המשרד.

      - העמדות שתתוקנה תתמוכנה, בין היתר, ביכולות הבאות:

        - קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת;

        - קבלת מידע על זמן השימוש בעמדה;

        - אפשרות לבצע אתחול העמדות מרחוק;

        - אפשרות קורלציה בין תמחור עלות הטעינה לפי צריכה, ככל שהטעינה בתשלום;

        - מסירת הודעה, בזמן אמת, לטוען הרכב על סיום הטעינה. על ידי מסרון, (ובשיחת טלפון לבעלי טלפון 'כשר').

  - זמינות ושילוט

    - העמדות תופעלנה בשעות פעילות החניון, ותהיינה זמינות לטעינה בכל עת  בו החניון פעיל.

    - עמדות הטעינה תמוקמנה במקום חניה ייעודי לרכב חשמלי לאורך כל שעות פעילות החניון, ויסומנו בשילוט מתאים.

    - החנייה המשמשת את עמדת הטעינה תהיה נגישה לרכב נכים.

    - כל תקלה בעמדות תתוקן עד 2 ימי עסקים מרגע ההתראה, למעט במקרים חריגים, כמו השחתה ותאונה בהם העמדות צריכות להיות פעילות עד 5 ימי עסקים, אלא אם דרושים חלקים מחו"ל. במקרים בהם העמדות מושבתות מעל 5 ימים יש ליידע את משרד האנרגיה.

    - בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי שלט כי ישנה עמדה לטעינת רכב חשמלי בתמיכת משרד האנרגיה, לאורך כל תקופת ההפעלה.

נספח ב'

הצעת מחיר (המענק המבוקש)

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי הקול קורא ונספחיו, אנו מסכימים לכל האמור בהם, אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית במסגרת קול קורא 99/2021 להגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים. כמפורט להלן:

| פרויקט מספר סידורי | מיקום משוער של הפרויקט | מספר נקודות טעינה מתוכננות | סכום המענק המבוקש לנקודת טעינה בודדת בפרויקט כולל מע''מ (במספרים) |
| --- | --- | --- | --- |

- במסגרת הבקשה, כאמור לעיל, על המבקש לציין את כל המידע הנדרש ביחס לפרויקטים (כהגדרתם בקול קורא זה) לרבות המפורט לעיל.

- למען הסר ספק, הצעת המחיר היא עבור נקודת טעינה ולא עבור עמדת טעינה, כך למשל עמדת טעינה יכולה לספק 2 נקודות טעינה או יותר, ובלבד שנקודת הטעינה תשמש טעינת רכב בודד.

- כל פרויקט יכלול לכל הפחות 5 נקודות טעינה.

- הפרויקט אינו נמצא במרחק של 1 ק"מ מפרויקט דומה לו (חניון/חניה).

- על המבקש לציין את סכום המענק המבוקש עבור כל נקודת טעינה בנפרד.

- המענק המבוקש הנו סופי, וכולל את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר למענק המבוקש לנקודת טעינה בודדת. ובהתאם לסעיפי התשלום בקול הקורא.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על ההצהרה דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ג'

תצהיר בדבר התחייבות מבקשים בקול קורא

אנו הח"מ, ______________ נושא ת.ז___________, ו-______________ נושא ת.ז___________, מורשי חתימה מטעם המבקש ______________ (להלן: "המבקש"), מצהירים בזאת כי:

      - אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המבקש בקול קורא.

      - קראנו בשם המבקש בעיון רב את מסמכי הקול קורא על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המשרד, והבנו את כל האמור בהם ואנו מסכימים להם.

      - קראנו בשם המבקש בעיון רב את תנאי ההתקשרות, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, והבנו את כל האמור בהם ואנו בשם המבקש מסכימים להם.

      - המבקש אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המבקש תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה בקול קורא.

      - אין בהגשת בקשה בקול קורא או בביצוע הפרויקטים שזכו על ידי המבקש, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המבקש לבין המשרד.

      - המבקש מצהיר כי (יש לסמן את הנכון מבין השניים):

- סך עמדות הטעינה הציבוריות בתוספת סך עמדות הטעינה הציבוריות למחצה הקיימות ברחבי רשות הינו נמוך מעמדה אחת (1) לכל שבעת אלפים חמש מאות (7,500) תושבים.

- ידוע למבקש כי הבחינה תיעשה בהתאם למופיע באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (קישור לקובץ רשויות מקומיות לשנת 2019 באתר הלמ"ס-לשונית 'נתונים פיזיים ונתוני אוכלוסייה').

- המבקש מצהיר כי סך עמדות הטעינה הציבוריות בתוספת סך עמדות הטעינה הציבוריות למחצה הקיימות ברחבי רשות הינו נמוך מעשר (10) מעמדות.

      - המבקש מתחייב לממן ההון העצמי הנדרש למימוש כלל הפרויקטים המוצעים במסגרת הבקשה מתקציב הרשות.

- לרשות מקומית - להצעתנו צורפה התחייבות גזבר.

- לחברה כלכלית- להצעתנו התחייבות משותפת של מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, למימון ההון העצמי הנדרש למימוש כלל הפרויקטים המוצעים במסגרת הבקשה מתקציב החברה.

      - המבקש מתחייב שלא לחייב, בגין חניות המשמשות לטעינת רכבים, ארנונה בשיעור שונה מארנונה לחניות רגילות.

      - לצורך ביצוע הפרויקטים, במידה ויזכה בקול הקורא, המבקש יתקשר עם קבלן מבצע בהתאם לדיני המכרזים המחייבים אותו ובהתאם להוראות הקול קורא.

      - המבקש מתחייב כי  הקבלן המבצע  שייבחר יעמוד במועד ההתקשרות עם המבקש, לפחות בתנאים הבאים:

  - הקבלן המבצע הקים לפחות 30 עמדות טעינה שאינן פרטיות.

  - הקבלן המבצע מחזיק בכל האישורים, הרישיונות והאסמכות הנדרשות לצורך הקמת עמדות טעינה.

      - התקשרות כאמור תהיה בכפוף לדיני המכרזים המחייבים את המבקש.

      - בקשה זו מוגשת בתום לב.

| תאריך | חתימת מורשה/י החתימה מטעם המבקש |  | חתימה וחותמת המבקש |
| --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ד'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המבקש (להלן: "המבקש") במסגרת קול קורא 2021/99  שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

- אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות קבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן x במשבצת המתאימה)

- המבקש ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המבקש קול קורא 2021/99 - הקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים.

- המבקש או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המבקש או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ה'

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המבקש (להלן: "המבקש") במסגרת קול קורא 2021/99 לקבלת  שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

- (סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המבקש.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המבקש והוא מקיים אותן.

- (במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המבקש נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המבקש מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המבקש מעסיק 100 עובדים או יותר.

- (במקרה שהמבקש מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המבקש מתחייב כי ככל שיזכה בקול הקורא יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המבקש התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמבקש התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

- המבקש מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ו'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המבקש (להלן: "המבקש") במסגרת קול קורא 99/2021 הגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים, שפורסם על ידי משרד האנרגיה, כמפורט להלן:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המבקש, התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במבקש להצעה המוגשת מטעם המבקש במכרז זה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

- בהתאם להוראות הקול קורא אשתמש בקבלן מבצע. עם בחירתו בהתאם לדיני המכרזים המחייבים אותי אביא את פרטיו בפני המשרד ואני מתחייב כי לא ביצעתי או אבצע תיאום הצעות עם הקבלן המבצע .

- המחירים אשר מופיעים בבקשה זו הוחלטו על ידי המבקש באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מבקש אחר או עם מבקש פוטנציאלי אחר (לרבות קבלני המשנה שיבחרו על ידי).

- המחירים המופיעים בבקשה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מבקש או קשור להגשת בקשות לקול קורא זה אשר יש לו את הפוטנציאל להגיש בקשות לקול קורא זה (לרבות קבלני המשנה שיבחרו על ידי).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות לקול קורא זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש בקשה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש בקשה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- בקשה זו של המבקש מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המבקש לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- המבקש נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט: _________________ _______________________________________________________________.

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז/קול קורא יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם המבקש |  |  | חותמת המבקש |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ז'

בקשה בדבר חיסיון חלקים בבקשה

- אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

  - עמוד ____ בבקשה בדבר ____________________________________________

  - עמוד ____ בבקשה בדבר ____________________________________________

  - עמוד ____ בבקשה בדבר ____________________________________________

  - עמוד ____ בבקשה בדבר ____________________________________________

  - מעמוד ____ בבקשה בדבר___________________________________________

ועד עמוד ____ בבקשה בדבר _________________________________________

  - מעמוד ______ בבקשה בדבר   ______________________________________

ועד עמוד ____ בבקשה בדבר _________________________________________

- מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי סעיפים מקבילים ביתר הבקשות שיוגשו במסגרת קול קורא זה, יהיו חסויים בפניי.

- מוסכם עליי כי ככל שהבקשה או חלקה תזכה במסגרת הקול קורא, המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי לפרסם את הפרויקטים שזכו לרבות נתוניהם ונספחיהם ובכלל זה היקף ההשקעה וסכום המענק ולמעט העמודים שצוינו בנספח זה בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי.

| תאריך |  | שם המבקש |  |  | חותמת המבקש |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח ח'

ההסכם

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום _____ בחודש ______ שנת _____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה המיוצג על ידי סמנכ"ל משרד האנרגיה ביחד עם חשב משרד האנרגיה (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

רשות מקומית _______________

חברה כלכלית _________ח.פ. ____________ (להלן: "הזוכה")

(ישונה בהתאם לזוכה)

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם קול קורא 99/2021– הגשת בקשות לקבלת מענקים להתקנת עמדות טעינה איטיות (AC) בשטחים ציבוריים לטעינת רכבים חשמליים (להלן: "הקול קורא"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והמשרד מעוניין לסייע במתכונת של מתן מענקים, כמפורט בקול קורא ובהסכם זה, להקמת עמדות הטעינה (להלן: "המענק"). |
| והואיל: | ופרויקטים מתוך הבקשה שהגיש הזוכה לקבלת מענק להקמת עמדות טעינה בפרויקטים שונים, נבחרו כזוכים בקול קורא, והזוכה מתחייב לבצע את הקמתם בהתאם להוראות הקול קורא, מסמכי הקול קורא מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומצורפים כנספח א'. הצעת המחיר של הזוכה מצ"ב כנספח ג'. |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים שביניהם בקשר לביצוע הפרויקטים במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

    - ‎0נספח 1 להסכם - ;

    - ‎0נספח 2 להסכם - ;

    - ‎0נספח 3 להסכם - ;

    - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.;

    - ‎0נספח 5 להסכם - .

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- הביצוע התוכנית בהתאם להנחיות המשרד

  - הזוכה מקבל על עצמו לבצע כל פרויקט המפורט בבקשה ובנספחיה, כפי שאושרה על ידי המשרד בכפוף להוראות הקול קורא וכן ההוראות המפורטות בהסכם זה.

  - הזוכה לא ישנה את הפרויקט או חלקים ממנו אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך מראש ובכתב.

  - הזוכה או מי מטעמו אינו רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הסכם זה, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

- הזוכה מצהיר ומתחייב בזאת כלהלן

  - לפי מיטב ידיעתו ולאחר חקירה ודרישה, לא קיימת כל מניעה על פי כל דין או הסכם או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - הוא יעשה את כל ההכנות הדרושות ואת הסידורים, שיהיו נחוצים לביצוע התוכנית באופן יעיל ומעולה ולשביעות רצונו של המשרד.

  - עד 9 חודשים מיום חתימת ההסכם, ישלח הזוכה פרטים לגבי הקבלן/ים עמו/ם התקשר הזוכה לביצוע הפרויקט.

  - כל המסמכים שהוגשו בבקשה, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע הפרויקטים במלואם.

  - ידוע לו כי עמידה בזמנים היא תנאי יסודי להסכם זה.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לביצוע העבודה בהתאם להסכם זה באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד, לרבות העסקת כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - הזוכה יהא אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הזוכה ידאג למחוק את המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.

  - ידוע לו כי המשרד יהא רשאי לקזז מהמענק על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מהזוכה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

- נציג המשרד

  - הממונה מטעם המשרד יהיה מנהל מינהל הדלק או מי מטעמו (להלן: "הממונה"), והוא שיעמוד בקשר שוטף עם הזוכה.

  - המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - הממונה, או מי מטעמו, יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך בביצוע הפרויקטים.

  - הממונה, או מי מטעמו, יהיה רשאי, בתיאום מראש עם המבקש, להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע הפרויקטים ולצפות בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 36 חודשים מיום החתימה על ההסכם על ידי שני הצדדים.

  - למשרד שמורה הזכות להאריך את ההסכם מעת לעת.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההסכם יהיה בתוקף, חמש (5) שנים, לפחות, לאחר אישור המשרד על השלמת הפרויקט האחרון שהוכר כפרויקט זוכה על ידי המשרד.

- עמדות הטעינה

  - עמדות טעינה אותן יקים הזוכה תהיינה עמדות טעינה איטיות (AC);

  - העמדה וכל הציוד הנלווה לה יהיו חדשים;

  - העמדה עומדת בתקן ת"י 61851 חלק 1 - של מכון התקנים הישראלי.

  - עמדת הטעינה תהיה בעלת נקודה או נקודות טעינה כהגדרתם בקול קורא זה.

  - עמדת הטעינה תאפשר את התשלום בהתאם להוראות הקול קורא.

  - העמדה תכלול שילוט מתאים בדבר דרכי התשלום-בהתאם להוראות הקול קורא;

  - עמדת טעינה תספק לפחות 2 נקודות טעינה, כאשר הדבר אפשרי- כל נקודת טעינה תשמש לטעינת רכב בודד.

  - הזוכה יקים את כל העמדות בהן זכה עד 24 חודשים מיום חתימת ההסכם עם המשרד.

  - היה ולא יקים הזוכה חלק מהעמדות בהן זכה, במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בקול הקורא, יהיה המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי:

    - לבטל את הזכאות למתן מענק בגין העמדה/עמדות שלא הוקמו;

    - לחלט את הוראת הקיזוז או הערבות באופן יחסי לעמדות שלא הוקמו;

    - לדרוש מהזוכה להקים את עמדת הטעינה במקום חלופי;

    - לפנות למבקש המדורג אחרי הזוכה על מנת שזה יקים את עמדת הטעינה שהוצעה על ידו.

  - יובהר כי גם במקרה בו המשרד ישתכנע כי הנסיבות מצדיקות את ביטול הקמת העמדה, הזוכה לא יקבל מענק בגין עמדה שלא הוקמה.

  - יובהר כי למשרד האנרגיה אין ולא תהיה כל אחריות בנזיקין לעמדות הטעינה, הקמתן ותפעולן, וכל הנובע מכך והמשרד מספק תמיכה כספית להקמה בלבד.

- המענק

  - גובה המענק הכולל שאושר על ידי המשרד בבקשת הזוכה לא יעלה על סכום של ___________ ₪. והכל בהתאם להוראות הקול קורא.

  - סכום המענק הוא סופי ומוחלט, יכלול את כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן.

  - תמורת הקמת עמדות הטעינה ומילוי יתר התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה, ייתן המשרד לזוכה מענק, בהתאם לבקשות שהוגשו בנספח ב'-נספח הצעת המחיר, ובתנאי כי עמדות הטעינה הוקמו לשביעות רצונו המלאה של המשרד (להלן: "המענק").

  - גובה המענק לזוכה יהיה גובה המענק שיינתן על ידי המשרד, כשהוא כולל מע"מ (במקרים הרלוונטיים), והוא לא יוצמד למדד כלשהו.

  - המענק לזוכה ישולם בהתאם למועדי התשלום הקבועים בקול הקורא, זאת לאחר שניתן אישור  המשרד על השלמת הפרויקט.

  - סכום המענק הוא סופי ומוחלט, יכלול את כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן.

  - לצורך קבלת 100% מערך המענק האמור בסעיף 7.1 לעיל, הזוכה ישלים את כל הפרויקטים שבהם זכו במסגרת בקשתם בתוך 24 חודשים מיום חתימת ההסכם.

  - במידה והפרויקטים או חלקם לא יושלמו בתוך 24 חודשים, שיעור המענק שישולם יופחת בהתאם לפירוט לוח הזמנים בטבלה המצורפת:

| סוג מענק | מועד הביצוע מיום חתימה על ההסכם | שיעור מהמענק | שיעור המענק |
| --- | --- | --- | --- |
| מענק הקמה של נקודת טעינה בודדת | עד 24 חודשים | 100% | 75% |
|  | בין 24 ועד 30 חודשים | 90% | 68% |
|  | בין 30 ועד 36 חודשים | 80% | 60% |
|  | חריגה מ- 36 חודשים | 0% | 0% |

יובהר כי, הגשת הבקשה לקבלת המענק היא המועד הקובע לעניין מועד הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה בניית עמדות הטעינה והפעלתן הסתיימו בפועל.

  - המשרד לא ישלם בעבור עמדות שהושלמו לאחר 36 חודשים מיום חתימת ההסכם.

- תנאי ומועדי התשלום

  - תשלום ראשון –

    - הזוכה יקבל 75% מגובה המענק עבור הקמת כל נקודות הטעינה בפרויקט לאחר שהגיש הצהרה על סיום הקמת עמדת הטעינה בהתאם ל‎נספח 2 להסכם.

  - תשלום שני -

    - בתום שלוש (3) שנים ממועד הקמת נקודת הטעינה לאחר הצהרה ובדיקה כי עמדת הטעינה תקינה ופעילה, יהיה הזוכה זכאי לתשלום בשיעור של  15% עבור כל נקודת טעינה.

  - תשלום שלישי-

    - בתום חמש (5) שנים ממועד הקמת נקודת הטעינה, לאחר הצהרה ובדיקה כי עמדת הטעינה תקינה ופעילה, יהיה הזוכה זכאי מיום הקמתה, יהיה הזוכה זכאי לתשלום בשיעור של 10%.

  - למען הסר ספק, כל אחד מהתשלומים לעיל הינו בכפוף ללוחות הזמנים הנמצאים בטבלה בסעיף 7.8 לעיל.

- הוראת קיזוז או ערבות

בהתאם לפתרון שגיבש החשב הכללי לניהול ערבויות באופן דיגיטלי, יעביר המבקש, ככל שמנפיק הערבות מטעמו, עלה לאוויר והוסמך במסגרת פתרון זה, ערבות דיגיטלית בנוסח שהוגדר על ידי החשב הכללי והכל בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם 14.4.1

  - במידה והזוכה הינו רשות -

    - כתנאי לחתימת ההסכם, יגיש הזוכה עם חתימת ההסכם הוראת קיזוז, בסך של 5%  מגובה המענק המבוקש, בהתאם לשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..

    - הוראת הקיזוז תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הוראת הקיזוז  תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

    - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הוראת הקיזוז בסכום היחסי. נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הוראת הקיזוז מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הוראת הקיזוז תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. במקרה של הארכת הוראת הקיזוז הרחבתה או הוצאת הוראת קיזוז חדשה, תוצמד הוראת הקיזוז בהתאם להוראת קיזוז המקור- מיום החתימה על ההסכם. לא האריך נותן השירותים את תוקף הוראת הקיזוז או לא הגדילה לפי דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הוראת הקיזוז ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר חיוביו. אם היקף השירותים יצטמצם בשל ביצוע בפועל של חלק מהעבודה המשרד ישקול את הקטנת סכום הוראת הקיזוז באופן יחסי.

    - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הזוכה או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהזוכה חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הוראת הקיזוז, כולה או מקצתה.

    - הוראת הקיזוז תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הזוכה, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהזוכה או התנהגות שלא בתום לב של הזוכה.

    - אין בגובה הוראת הקיזוז לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה. נוסח הוראת הקיזוז יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי חשב החברה ומורשה החתימה.

    - מימש המשרד את הוראת הקיזוז, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג על חשבונו להוראת קיזוז חדשה בסכום זהה.

  - במידה והזוכה הינו חברה כלכלית -

    - לצורך הבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר נותן השירותים למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס______________ ₪ (המהווים  5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

    - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור- מיום החתימה על ההסכם. לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות או לא הגדילה לפי דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר חיוביו. אם היקף השירותים יצטמצם בשל ביצוע בפועל של חלק מהעבודה המשרד ישקול את הקטנת סכום הערבות באופן יחסי.

    - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שנותן השירותים חייב בהם על פי ההסכם, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

    - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י נותן השירותים, או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע למשרד מנותן השירותים או התנהגות שלא בתום לב של נותן השירותים.

    - חילוט ערבות יתבצע לאחר שתינתן לנותן השירותים הזדמנות סבירה לתקן את המעוות, בהתאם לנסיבות, ולמסור בכתב את עמדתו בעניין.

    - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

    - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של נותן השירותים. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. בעלויות הפקת הערבות יישא נותן השירותים בלבד.

- ביקורת

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - ביקורת ובדיקה כאמור, עשויים לכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים הקשורים למתן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה החשב יהא רשאי לדרוש הוכחות לתשלום שכר עובדי הזוכה על ידו, כנדרש על פי דין.

  - הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - היה ותבוצע ביקורת כאמור, המשרד לא ימסור כל מידע סודי של נותן השירותים שנמסר למשרד, לגורם שאינו מורשה לקבלו.

  - הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- תנאי ומועדי התשלום

  - התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבוניות למשרד ואישור רו"ח בהתאם לנספחים המצורפים להסכם.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית עסקה אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד תשלום מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הזוכה או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך ביצוע העבודה ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור ביצוע העבודה ולא בקשר איתה או כל הנובע ממנה, לא לזוכה ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך קבלת המענק, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.7.1.1. מהדורה 3 לחילופין, במקרה שבו הספק משתמש בפורטל הספקים, ימציא הספק אישור בגין זאת. יודגש, כי הזוכה הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - תשלום המענק יבוצע לאחר אישור סיום התקנה של הפרויקט והפעלתו בצורה נאותה, בכפוף לאישור מטעם המשרד כי עמד בתנאים הקבועים בקול קורא.

  - העברת המענק יתבצע כדלקמן:

    - המענק לזוכה ישולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3. המתפרסמות מעת לעת.

    - מועד התשלום לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.

- נזיקין

  - הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מפעיל הסכם זה כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הזוכה או מי מעובדיו או נותני השירותים מטעמו לבין המשרד, וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל הפעלת הסכם זה.

  - הזוכה יישא באחריות על פי דין, בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא כתוצאה ישירה או עקיפה מהקמת עמדות הטעינה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל אחריות, תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע הסכם זה.

  - הזוכה מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. כמו כן, יפעל הזוכה למחיקת המשרד מכל תביעה או הדרישה. מובהר, כי הזוכה יישא בהוצאות ההגנה נגד תביעה בגין הפרה כאמור, בסכומי פשרה ובדמי-נזק שנפסקו על ידי בית-המשפט בפסק דין חלוט.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הזוכה הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל. עם זאת, המשרד רשאי ליתן לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם ניתנה הודעה כאמור והתיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לו בהודעה, ההסכם יבוטל על כל משמעויותיו.

- ביטול ההסכם

המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש, ללא חובת הנמקה.

- המחאת זכויות

אין הזוכה רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- כללי

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

  - הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

  - כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם פרטים מהחוזה ומאופן מימושו באתר חופש המידע הממשלתי, בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות, ובמקרים הרלוונטיים, גם לפי החלטת ממשלה בנושא ''פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים'', מס'  1116.

  - הזוכה מאשר למשרד, לפי שיקול דעת המשרד, לפרסם את נתוני הבקשה, לרבות נתוני המבקש, הפרויקט, גודל המענק המבוקש למעט החלקים אותם ציין הזוכה במסגרת הצעתו כי הינם סוד מסחרי או מקצועי.

  - בהסכם זה:

    - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

    - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד –רח' בנק ישראל 7, ת.ד. 36148 ירושלים 9195021

הזוכה –

  - כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

  - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: **********

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| מנכ"ל / סמנכ"ל משרד האנרגיה |  | חשב / סגן חשב משרד האנרגיה |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם הזוכה___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את הזוכה _____________ בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 1 להסכם -

דיווח על התקדמות הפרויקט

לכבוד משרד האנרגיה 						 תאריך ______________

הנדון: דיווח על התקדמות הפרויקט

מסמך זה יוגש בגין כל אחד מהפרויקטים הזוכים.

שם הזוכה: ____________

ח.פ זוכה (במקרה של חברה כלכלית): ____________

מס' הסכם: ____________

שם הפרויקט: _______________

כתובת הפרויקט: ____________

תאריך הדיווח: ___________________________

הצהרה על סטטוס הפרויקט. יש לסמן ב-'X' את הסטטוס המתאים:

  - טרם יציאת הזוכה למכרז/קבלת הצעות לבחירת הקבלן המבצע מטעמו את הפרויקט.

  - כתיבת המכרז/פניה לקבלת הצעות.

  - נחתם הסכם ונבחר הקבלן המבצע.

  - עבודות התקנה של עמדת הטעינה כהגדרתה בקול קורא.

  - אחר: ________________________________________________________________

- תאריך יעד לסיום התקנה של עמדת טעינה __________________________________________

שם ושם משפחה של המדווח:_________________, מס' נייד__________________

בכבוד רב,

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 2 להסכם -

הצהרה בגין סיום פרויקט

לכבוד משרד האנרגיה 						תאריך ______________

הנדון: דיווח על סיום פרויקט

מסמך זה יוגש בגין כל אחד מהפרויקטים הזוכים.

- שם הזוכה: ____________

- ח.פ זוכה: ____________

- מס' הסכם: ____________

- שם הפרויקט: ____________

- כתובת הפרויקט: ____________

- מספר נקודות הטעינה שהוקמו:___________________

- תאריך הדיווח: ___________________________

- צירוף קבצים ובהם צילום כל נקודות הטעינה שהוקמו

הנני מאשר כי: סמן: √ - בוצע X - לא בוצע

- הפרויקט בוצע ומתאים לבקשה המקורית שהוגשה בקול הקורא.

- הפרויקט שבוצע אינו מתאים לבקשה המקורית שהוגשה בקול הקורא.

פירוט שינויים (כולל הפניה לעמוד המתאים בבקשה):

בקשה מקורית: ____________ ____________ ____________ ____________

בכבוד רב,

| תאריך |  | שם מלא |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 3 להסכם -

אישור רואה חשבון בגין הוצאות הפרויקט בפועל

באמצעות משרד האנרגיה

שם הזוכה_____________________

מס' הסכם ____________________ במסגרת קול קורא 2021/99 ( להלן: "הקול הקורא")

אני מאשר/ת כי חשבוניות מס, כפי שהוצגו בפני ובהתאם למפורט בטבלה מטה, הינן חשבוניות בגין ההסכם עם הזוכה לעיל ועונות להגדרה של "עלות הפרויקט" ו"עלות הפרויקט בפועל" כפי שהוגדרו בקול הקורא.

- הזוכה מתחייב כי כל סכום שיועבר ע"י משרד האנרגיה ישולם במיידי לנותן השירות מטעמו ככל טרם שולם, נכון למועד חתימה על נספח זה.

- עם ביצוע התשלום לנותן השירות מטעם הזוכה, תועבר לממונה מטעם משרד האנרגיה אסמכתא להוכחת התשלום כאמור.

- משרד האנרגיה שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורת ישירות או על ידי מי מטעמו על מנת לוודא כי התשלום לספק/נותן השירות, בוצע בפועל.

- הזוכה נדרש למלא את הטבלה ולצרף העתקי כל חשבוניות העסקה בגין הוצאות הפרויקט ובלבד שהזוכה ימציא חשבונית בגין הוצאות אלו.

| # | שם החברה | פירוט ציוד וכמות עבור נקודת טעינה בודדת | מספר נקודות הטעינה שהוקמו | מס' חשבונית מס | סכום ללא מע"מ | סכום בתוספת מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |

שם ושם משפחה של הגזבר/רו"ח

חתימה וחותמת

מס' רישיון רו"ח______________________

תאריך __________________

נספח 4 להסכם - (יוגש ע"י רשות זוכה, כתנאי לחתימת ההסכם)

הוראת קיזוז לקבלת מענק

נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת

הגוף _____________________

מספר טלפון _____________________________

מספר פקס ______________________________

לכבוד:

חשב המשרד,

משרד ___________________

הנדון: הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת (עם הצמדה)

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים (במילים ___________), שיוצמד למדד ____________ מתאריך הבסיס להצמדה _________, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"). אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע לעיל.

- אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז / הזמנה / חוזה _____________, וככל שלא ניתן לבצע זאת, אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.

- אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

_______________

עו"ד

נספח 5 להסכם - (יוגש ע"י חברה כלכלית זוכה בקול קורא, כתנאי לחתימת ההסכם)

כתב ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

הנדון: כתב ערבות עם הצמדה

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

ערבות מס'________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________________________________________

(במילים __________________________), שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________, אשר תדרשו מאת:________________(להלן "החייב"), בקשר עם מכרז/הזמנה/חוזה _____________________.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _________________________.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________.

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                       שם מלא                                     חתימה וחותמת

הרמה החברתית כלכלית של כל רשות תקבע על בסיס פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2017 למ"ס.