| ‏יום שלישי 29 נובמבר 2022. |  |
| --- | --- |

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 94/09.2022

להלן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו עד כה לגבי מכרז פומבי 94/09.2022 עם שלב מיון מוקדם לאפיון, עיצוב, פיתוח, תחזוקה ותפעול למערכת דיווח וניהול תשלומי תמיכה למוסדות תורניים, יש לעקוב אחר עדכונים באתר המשרד ובאתר מינהל הרכש:

| מס"ד | סעיף | שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | כללי | האם ניתן לקבל את ההקלטה לכנס מציעים שנערך במסגרת המכרז? | הבקשה נדחית. כל החומרים מובאים במכרז ונספחיו |
| 2 | כללי | על-פי הוראת תכ"מ מס' 7.3.1 בעניין "מסמכי המכרז", ניתן לאפשר למציע להסתמך על גורמים נוספים, לרבות חברות אם/בת וכד', לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז ממשלתי. נבקש לקבל הבהרה לפיה לצורך עמידת המציע בתנאי הסף, נסיון המציע וציון האיכות המופיעים במכרז, יוכל המציע לצרף לנתוניו, נתונים של חברה בת של המציע ו/או חברה קשורה של המציע. | נא לפעול לפי הוראת סעיף 0.2.2 |
| 3 | 0.1.1 | מאחר ונדרשת עבודה רבה על המענה למכרז לאחר קבלת מענה המזמין לשאלות ההבהרה נבקש לאשר כי מועד הגשת המענה יקבע לחודש לאחר קבלת התשובות הסופיות לשאלות ההבהרה | מקובל, ראו עדכון פרסום מועדי סבב שני לשאלות הבהרה ועדכון מועדי הגשה |
| 4 | 0.1.1 | עקב מורכבות המכרז ושאלות ההבהרה נבקש לקבוע מועד נוסף לקבלת הבהרות על תשובות המזמין לשאלות ההבהרה (מועד בו ניתן לקבל הבהרות על מענה המזימין להבהרות) | ראה מענה לשאלה 3 |
| 5 | 0.1.1 | לאור העובדה כי תאריכי המכרז חפפו את תקופת החגים, לאור מורכבות המכרז ולאור העובדה שטרם קיבלנו את תיקי האפיון אותם ביקשנו, נבקש לקבל תאריך נוסף לשאלות הבהרה, שבועיים לאחר קבלת תיקי האיפיון, תיקי התיעוד והמדריך למשתמש של המערכת , שכן ליבת המכרז הוא האפיון . כמו כן – נבקש לקבל בהתאמה דחייה גם לתאריך האחרון להגשה של ההצעות למכרז. | ראה מענה לשאלה 3 |
| 6 | 0.1.1 | לאור מורכבות המכרז, תקופת החגים ולחץ סוף שנה, נבקש לאשר דחייה במועד הגשת המענה בלפחות חודש ימים ובהתאמה מבוקש מועד נוסף לשאלות הבהרה. | ראה מענה לשאלה 3 |
| 7 | 0.2.2 | חברתנו הינה חברה גדולה בעלת נסיון של עשרות שנים בפיתוח מערכות מורכבות בכלל ומערכות מידע ארגוניות, מורכבות בעלות מאפיינים פיננסיים בפרט. פעילות החברה מנוהלת תחת הנהלה אחת אולם, מבחינה רישומית, החברה מאורגנת ביחידות עסקיות שונות. נבקש כי לצורך המענה למכרז, המציע יוכל להציג ניסיון ופעילות המתבצעת בחברת בת בבעלות מלאה של המציע כפעילות המציע. יובהר כי למציע ולחברת הבת, מנגנוני ניהול ותפעול מרכזיים הפועלים כגוף אחד בשליטה מלאה תחת חברת האם, המציע. אין כל משמעות להפרדה בין המציע לבין חברת הבת, לא מבחינה תפעולית ולא מבחינה עסקית, והחברות מתנהלות במהלך העסקים הרגיל והשוטף, כיישות אחת לכל דבר ועניין, המנוהלת על ידי הנהלה משותפת. החברות גם מדווחות לרשויות באופן משותף (דוחות מאוחדים), וכך גם השוק והלקוחות, רואים בהן גוף אחד. כמו כן ראו, הוראת תכ"ם 7.4.1.2 קביעת תנאים להשתתפות במכרז, (תנאים להשתתפות במכרז) לפיה, רשאית ועדת המכרזים לבחון ייחוס עמידה בתנאי המכרז ואמות מידה של מציע לחברת אם או חברה אחרת באשכול החברות, וזאת בהתייחס ל- 4 קריטריונים: המציעה נמנית על אשכול חברות: (1) הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם; (2) בבעלות ובשליטה מלאה (100%) המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית ועסקית; ( 3) התנהלות חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות אחת המנוהלת על-ידי הנהלה אחת; (4) הדוחות הכספיים מאוחדים. הואיל וכל הקריטריונים מתקיימים במציע, נבקש כי לצורך עמידה ובחינת ניקוד איכות המציע, ניתן יהיה לייחס ניסיון של חברת בת באשכול (ב100%), זאת מבלי שיש בדבר בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות המציע. מתוך הבנה של פרקטיקה עסקית זו, המדינה ורשויותיה, מאפשרות במכרזים דומים להסתמך, גם על הניסיון של חברת בת, המוחזקת ב100% על ידי המציע. | נא לפעול לפי הוראת סעיף 0.2.2 |
| 8 | 0.7.2.5 ב' 2 | נבקש שיובהר כי פרוייקט שהתחיל 5 שנים לפני החתימה על הסכם הפיתוח ועומד בכל תנאי הסעיף ב -5 השנים האחרונות עומד בתנאי הסעיף | הבקשה נדחית. |
| 9 | סעיף 0.7.2.5 ונספח 0.7.2.5 | בסעיף 0.7.2.5 ב (2) (ובנספח 0.7.2.5 סעיף 3(2) נבקש כי במקום המילים:"לצורך מימד הזמן ילקח מועד חתימה על הסכם הפיתוח." יירשם "לצורך מימד הזמן ילקח מועד העלייה לאוויר של המערכת". | הבקשה נדחית. |
| 10 | 0.7.2.6 | מוצרי תשתית או מוצר אפליקטיבי - אנא אשרו כי כוונת הסעיף אינה למוצרי מדף כגון: Oracle, .net וכו' | חיובי |
| 11 | 0.9.1 | נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול ההצעה, (1) תינתן לספק אפשרות לביטול או לתמחור מחדש של הצעתו. (2) כן נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול ההצעה, ישא הספק באחריות רק ביחס לחלק אשר סופק על ידו. | (1) הבקשה נדחית. (2) חיובי |
| 12 | 0.12.2 ד,ה | נבקש כי ככל וקבלני המשנה הינם חברות בת/אם לא ידרש לחתום על חוזי שת"פ | הבקשה נדחית. |
| 13 | 0.13.2.1 א,ב | נבקש לאשר כי (1) ציון האיכות המינימלי יעמוד על 75 ו(2) בנוסף נבקש לאשר ביטול ציון המינימום לכל סעיף | (1) הבקשה נדחית.(2) הבקשה נדחית. |
| 14 | 0.13.2.2 | במטרה למנוע יתרון מהספק הקיים אנא אשרו כי לא נדרש פיתוח לטובת הצגת הפתרון | חיובי, אין צורך בפיתוח. מדובר בהצגת קונספט הפתרון באמצעות כלים לבחירת המציע. |
| 15 | 0.13.2.2 | נבקש לבטל את הצורך ההצגת הפתרון ללקוח בשלב המכרזי, מדובר בהשקעת משאבים גדולה המוטלת על המציע. לחילופין - נבקש לצמצם את דרישת הצגת הפתרון למינימום. | ראה מענה לשאלה 14 |
| 16 | 0.13.2.15 | במטרה לעמוד בתנאי המכרז ולא להפסל על סעיפים שאינם מהותיים, נבקש כי המשרד יפרסם את המפ"ל כבר עתה כמקובל ברוב המכרזים הממשלתיים | השאלה לא מובנת. המפ"ל מפורסם בנספח 0.13.2 |
| 17 | 0.16.1 (ב) למכרז | מבוקש להבהיר כי ככל שעדכון מסגרת העבודה תטיל על צד ב' נטל בלתי סביר ו/או הוצאות, הדבר יהיה כפוף להסכמות הצדדים | הבקשה נדחית. |
| 18 | 1.1.2.4 | בכדי לאמוד את ההדרכה הנדרשת נבקש כמויות עובדים לכל אחד מסוגי העובדים המפורטים בסעיף | ראה הוראת סעיף 4.4.8. כ-40 עובדי אגף. בנוסף, כ- 14 בקרים ממשרדי רואי חשבון. כ-1900 מוסדות תורניים. |
| 19 | נספח 0.13.2.1 א' - ניקוד איכות מזערי | מאחר וקיימים מעט פרוייקטים שפותחו בממשלה ב-5 השנים האחרונות העונים לדרישה של סדר גודל של 6 מיליון ₪ נבקש כי מערכת שתעלה לאוויר עד למועד חתימת החוזה תוכל להכלל בניקוד האיכות | הבקשה נדחית. |
| 20 | נספח 0.13.2.1 א' - ניקוד איכות מזערי | מאחר וקיימים מעט פרוייקטים שפותחו ב-5 השנים האחרונות בממשלה בסדר גודל של 6 מיליון ₪ נבקש כי ניתן יהיה לכלול פרוייקטים שפותחו ב -10 שנים האחרונות. | הבקשה נדחית. |
| 21 | 1.7.2 למכרז | מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שיוסכמו תנאים כאלו בכתב עם צד ב' לפני כל חידוש כאמור" | הבקשה נדחית. |
| 22 | 1.7.3 למכרז | ועדת הרכישות של המשרד רשאית לקצר את תקופת ההתקשרות לתקופה קצרה משנתיים - מבקש להוסיף, (1) על בסיס הסכמה הדדדית ותשלום (2) על החלק היחסי של אבני הדרך שבוצעו עד לאותה נקודה. | (1) הבקשה נדחית. (2) ראה מסמכי מכרז מעודכנים סעיף 1.7.3 |
| 23 | 2.0.3 | מבוקש להבהיר כי במידה והמשרד יחליט לבצע שו"שים במערכת על ידי צוות המשרד, תוסר אחריות הספק מתקינות המערכת. | הספק מחוייב לתקופת אחריות של שנה אחת כפי שמוגדר במכרז. לאחר שנת האחריות – מקובל ובמידה והמשרד יבחר לבצע שו"שים עצמאית הדבר יתואם עם הספק. |
| 24 | 2.0.5 | מבוקש למחוק את סייפא הסעיף "ולאור המיושם במערכת הנוכחית" מאחר ואין מדובר בהתקשרות פאושלית, אלא לפי דרישות המכרז, החוזה ונספחיהם וכתב כמויות. | הבקשה נדחית. הנספחים 2.2.2 ו-2.2.3 מפרטים את הנדרש במכרז והם הקובעים |
| 25 | 2.2 | האם יש לפתח מערכת חדשה לפרוייקט הספציפי או שניתן להשתמש במוצר קיים של החברה? | באם הכוונה למוצר קיים למוצר מדף COTS כהגדרתו במכרז בסעיף 2.2.7 הרי התשובה חיובית, אחרת, שלילי. |
| 26 | 2.2 | האם ניתן להציע מוצר כאינטגרטור? | ראה מענה לשאלה 25 |
| 27 | 2.2 | האם המערכת צריכה לשבת על ענן? | חיובי, הכוונה לענן הממשלתי, נימבוס, כאשר ספק תשתית הענן ייבחר לפי החלטת המשרד: AWS או GCP |
| 28 | 2.2 | באם המערכת צריכה לשבת על ענן, האם משלב א'? | חיובי. ראה מענה לשאלה 27 |
| 29 | 2.2 | באם המערכת צריכה לשבת על ענן, האם ידוע על ענן של איזה מהספקיות זה צריך לקרות? | חיובי. ראה מענה לשאלה 27 |
| 30 | 2.2.2.1 | אנא הבהירו מהם בסיסי נתונים קיימים במערכת ומה בסיסי הנתונים המאושרים למערכת החדשה | המערכת הנוכחית מבוססת Sql Server, במערכת החדשה נדרש להציע פתרון ארכיטקטוני עם הכלים המתאימים בהתאם לאיפיון המערכת החדשה בסביבת הענן. סוג מסד הנתונים החדש יקבע בשלב האיפיון על |
| 31 | 2.2.2.1 | נבקש לקבל את תיקי האיפיון והתיעוד, ומדריך משתמש של המערכת הקיימת. | נשלחו ב 3 מיילים נפרדים מפאת גודלם |
| 32 | 2.2.2.1 | בהמשך לסעיף 2.2.2.1 ס"ק ה' בעמ' 30, נבקש לקבל את תיקי האיפיון, תיקי התיעוד והמדריך למשתמש של המערכת. | נשלחו ב 3 מיילים נפרדים מפאת גודלם |
| 33 | 2.2.2.1 | נבקש את תיקי האיפיון, התיעוד והמדריך למשתמש של המערכת. | נשלחו ב 3 מיילים נפרדים מפאת גודלם |
| 34 | 2.2.2.4 | אנא הבהירו באלו כלי כריית נתונים הפרוייקט עושה שימוש כיום | ניתוח המידע כיום מתבצע ע"י יצוא נתונים ובאמצעות אקסל. |
| 35 | 2.2.2.5 ס"ק ו2 | (1) אנא פרטו באיזה תשתית טפסים משתמש המשרד כיום. (2) האם ניתן להשתמש בתשתית הטפסים הקיימת או שיש להציע תשתית טפסים מקוונים חדשה? | (1) המערכת כיום לאירכוב מסמכים הינה מערכת סע"ר כמפורט בנספח 2.2.3 ס"ק 10 (2) יש להציע פתרון לנושא בשלב האיפיון התומך בענן |
| 36 | 2.2.2.5 | אנא פרטו את מהות והיקף התמיכה הממוצע החודשי של הספק הנדרש לצורך ביצוע בירורים מעמיקים הניתנים צוות הפיתוח. | ראה פירוט בסעיף 4.5.2 |
| 37 | 2.2.3.1 | נבקש שיובהר כי לא ניתן להשתמש בקוד הקיים בכל דרך שהיא , כולל המרת הקוד הקיים לקוד עדכני בדרך של המרה אוטומטית | לא נדרשת המרה, מדובר בהקמת מערכת חדשה. כמו כן, הידע העסקי נמצא בידי האגף ובידו לסייע ככל יכולתו לספק הזוכה בנושא |
| 38 | 2.2.3.4 | במטרה ליצור שיויון בין המציעים, נבקש כי עלות ההסבה תינתן בנפרד וממוצע עלות ההסבה של המציעים שאינם המציע המתחזק את המערכת כיום יתווסף למציע המתחזק את המערכת הנוכחית | המשרד יהיה אחראי לייצא את הנתונים מבסיס הנתונים של המערכת הקיימת לסביבת תווך סטנדרטית. הספק הזוכה יידרש לטעון את הנתונים החיוניים לתפעול המערכת החדשה בלבד (כפי שיוגדר על ידי המשרד). |
| 39 | 2.2.3.4 | (1)אנא אשרו כי הממשקים החיצוניים אליהם נדרשת המערכת להתממשק ללא שינוי מהתהליך הקיים יהיו ללא שינויים ברמת ה-ICD ובאופן המימוש הטכני. (2)במידה ולא, אנא פרטו מהם השינויים הצפויים ומהם לוחות הזמנים בהם המערכות המשיקות יעבירו את ההגדרות והאפיונים. (3)לגבי הממשקים בהם מבוקשים שינויים אנא פרטו את ההגדרות הטכניות לגבי אופן מימוש הממשק ואת לוחות הזמנים בהם יועברו ההגדרות והאפיונים. | (1) שלילי (2) המערכת החדשה תאופיין מחדש ותיכתב מחדש והדבר הינו חלק משלב איפיון המערכת החדשה (3) ראה מענה ל (2) לעיל |
| 40 | 2.2.3.8 | נבקש את הבהרתכם למשפט " למען הסר ספק ניהול המערכת יהיה בסביבת האינטראנט במשרד...". האם מדובר על מודול הניהול? האם הדרישה מחייבת התקנה שלו ב DC של המשרד או מדובר על סביבת רשת פרטית בענן ללא קישוריות לרשת האינטרנט הציבורית? | סביבת האינטראנט המשרדית בענן תוגדר כרשת פרטית בענן ללא קישוריות לרשת האינטרנט הציבורית. תהה באחריות וניהול הגורמים במשרד או מי מטעמו |
| 41 | 2.6.3 | כיוון שלספק הקיים מידע רב על הצרכים והדרישות של המערכת הנותן לו יתרון, נבקש שיוגדר מספר סופי של דוחות חדשים אשר על הספק יהיה לפתח | לאחר איפיון המערכת יקבע מספר הדוחות הסופי. במצב קיים ישנם כ- 70 דוחות אב ובנוסף דוחות נגזרת. לאור שינוי התכולה מול המצב הקיים יידרשו דוחות נוספים שטרם ברור היקפם. הערה: הנתונים אינם מחייבים את המשרד ומובאים לטובת התרשמות כללית בלבד. |
| 42 | 2.2.7 | נבקש כי מוצרי integration platform לא יחשבו מוצר מדף כהגדרתו במסמכי המכרז | השאלה אינה מובנת. המשרד מפרסם סבב שני של שאלות למציעים למכרז |
| 43 | 2.2.7 | נא אישורכם כי שימוש במוצרי מדף תשתיתיים כגון בסיס נתונים מערכות הפעלה וסביבת ריצה לקטונטיינרים לא נדרשים לעמוד בדרישת מוצרי המדף בסעיף זה | חיובי |
| 44 | 2.2.7.2 | חברתנו הינה חלק מקבוצה המייצגת מספר רב של מוצרים ובכלל זה מוצרים אשר עשויים להיות רלוונטיים למערכת נשואת מכרז זה. נבקש כי על מנת שניתן יהיה להציע מענה מיטבי לדרישות המזמין, ניתן יהיה להציע מוצרים אשר זכויות היוצרים עליהן אינם של המציע או חברה הנמצאת בקבוצת המציע. | ראה מענה לשאלה 25 |
| 45 | 2.2.7.3 | חלק גדול מתוכנות המדף הנמכרות כיום בארץ הינן תשלום תקופתי/ שנתי. לכן נבקש להסיר את המגבלה שניתן להציג רק מוצרי מדף אשר התשלום בגינן הינו חד פעמי | ראה מסמכי מכרז מעודכנים (סעיף 2.2.7.3 + סעיף 5.3.4) |
| 46 | 2.2.7.3 ופרק 5 | ניסוח סעיף זה מגביל את השימוש במוצרי צד ג' באופן חריג ומגביל כמעט לחלוטין את היכולת לתת מענה מיטבי לדרישות המכרז. אנא עדכנו א;ת הסעיף ואפשרו להגיש מוצרי צד ג' אשר מחירם משוקלל ונכלל בעלויות הקבועות להקמת הפרוייקט ובעלויות השוטפות לתחזוקתו. | ראה מענה לשאלה 45 |
| 47 | 2.10.7.2 למכרז | על מנת לבנות מודל המאפשר שינוי חישוב על בסיס פרמטרים נמטרך מספר דוגמאות חישוביות קיימות | דוגמא: מוסד המבטח את תלמידיו בביטוח חיים, זכאי לתוספת תמיכה בגין כל תלמיד (בגין תלמיד שלומד יום שלם, המוסד זכאי לתוספת של 0.03 הנקודה לכל תלמיד. בגין תלמיד שלומד חצי יום המוסד זכאי לתוספת של 0.015 הנקודה). |
| 48 | 2.5.1 | אנא אשרו כי האחריות על תקינות הנגישות למסמכים הינה על המערכות המייצרות את המסמכים הדיגיטליים. | חיובי |
| 49 | 2.8.4.2 | מטבע הדברים, לאור העובדה כי הספק לא שולט במרכיבי התקשורת (במיוחד לאור הדרישה למערכת מבוססת "נימבוס") ועל תצורת תחנות הקצה, לא ניתן להתחייב לזמני תגובה בתחנות הקצה. מבוקש להגדיר את דרישות הביצועים בהתאם. | שלילי. הספק נדרש לעמוד בהנחיית הסעיף במכרז. תכנון נכון של פתרון וכתיבה אמורים לענות על ההנחיה |
| 50 | 2.8.4.8 | כדי שנוכל לדייק את הפתרון וההצעה הכספית ולאור הדרישות החוזרות לפתרון ענן בסעיפי המכרז השונים (לדוגמא 3.9, 2.10.1, 3.2.1) נבקש לקבל את אישורכם להגיש מענה שיציג פתרון אחד מבוסס ארכיטקטורת ענן מלאה לכלל המערכת והסביבות ע"ג אחד מענני נימבוס. | מאושר. |
| 51 | 3.1.2 | נבקש לאשר כי מדובר בסביבת ענן ולא בסביבת המשרד פיזית. | חיובי, מדובר בסביבת נימבוס הענן הממשלתי |
| 52 | 3.2 | האם ניתן לבסס מענה על מערכת ענן בלבד כנאמר בכנס ספקים ( בנושא מהמתואר בסעיף 3.1.1) | חיובי, ראה בנוסף מענה לשאלה 50 |
| 53 | 3.2.1 | על מנת להכין פתרון באופן שישתלב בצורה נכונה עם צרכי המשרד, נבקש לקבל פירוט המבהיר כיצד המשרד נערך לפריסת המערכת בענן ולקבל הבהרה בנוגע לנושאים הבאים: האם קיימת תשתית/מוכנות באחד מענני נימבוס? האם ישנו תכלול של ניהול מערכות המשרד בענן (בכפוף להנחיות landing zone של נימבוס והנחיות ספקי הענן). לאופן שבו המשרד נערך ארגונית ליישום מערכות בענן השלכות למשל על היבטים של שיתוף משאבים, חשבונות, חיבור מרחוק, אינטגרציה למערכות קיימות/ממשקים וכדו. | המשרד נערך מבחינת תשתית ענן ופועל לטובת אספקת מענה ככל שניתן. |
| 54 | כללי – בין השאר סעיפים 3.7,3.8,3.9,3.10 | בסעיף זה מוגדרות פעילויות רבות הדורשות אישור של המשרד. אנא אשרו כי צוות המשרד יהיה זמין למתן התייחסות/ אישור לנושאים אלו תוך פרק זמן סביר של 3-5 ימי עבודה לכל היותר. | הבקשה נדחית. המשרד נערך לעבודה מול הספק כולל במתן תגובות לשאלות ומסמכי הספק בזמן סביר, על פי היקף המסמכים או מורכבות השאלה. |
| 55 | כללי – בין השאר סעיפים 3.7,3.8,3.9,3.10 | בסעיף זה מוגדרות פעילויות רבות הדורשות אישור של המשרד. אנא אשרו כי במידה וצוות המשרד לא יאשר את תוצרי המזמין כפי שהוגשו, תועבר לספק התייחסות פרטנית של המזמין המאפשרת עדכון/תיקון של התוצרים באופן יעיל. | הבקשה אינה ברורה, המשרד יגיב באופן עניני למסמכים /לתוצרים לאישור |
| 56 | 3.2,3.14 | ככל וניתן לבסס את המערכת על ענן בלבד, אנא הבהירו כי רכישת שרותי הענן תתבצע ישירות ע"י המשרד ועל חשבונו במסגרת הסכם נימבוס | חיובי. יחד עם זאת, נדרש תכנון יעיל של הספק כפי שנדרש במסמכי המכרז |
| 57 | 3.6.2 | נבקש את הבהרתכם להגדרת ההרשאות הנדרשת, האם ההרשאה היא ברמת מסך או שנדרשת גם הרשאה לרמת השדה? | הנושא יקבע בשלב האיפיון |
| 58 | 3.7.10למכרז | לאור סעיף זה. מה אחרי על כתיבת תהליכי הCI. באחריות מי לבצע את העלאת הגירסה בפועל | כל עוד הספק אחראי למערכת - הוא יבצע את ההעלאה בתיאום מול צוות הענן במשרד. |
| 59 | 3.7.10 ס"ק ב | אנא פרטו מה הכוונה במושג "כיסוי מקיף" | הכוונה לתסריט או תהליך שלם |
| 60 | 3.7.15 | בסעיף זה הדרישה היא למסכים רספונסיביים למחשב נייח ונייד, ובנוסף התאמה למובייל ואילו בסעיפים 2.5.1. י, 4.3.3.6 ב' יש נא דרישה גם למסכים רספונסיביים גם לטאבלטים. אנא הבהירו | הדרישה למסכי מערכת רספונסיביים לכלל סוגי הציוד, כולל טאבלט. בשלב האיפיון המשרד ישקול להגדיר נקודת שבירה בהתאם לסוג ציוד קצה נתמך. |
| 61 | 3.7.15. למכרז | מה אחוז המסכים / מודלי המערכת שידרשו להיות ריספונסיבים. | כלל מסכי המערכת, כמו כן ראה מענה לשאלה 60 |
| 62 | 3.12 | נבקש את הבהרתכם - האם ברשימת התשתיות המפורטת קיימות תשתיות בהן עושים שימוש במערכת תלמוד הקיימת? | המערכת הקיימת תהא פעילה עד לעליית המערכת החדשה. כל נושא התשתיות יוגדר עם הספק הזוכה. |
| 63 | 3.14 | האם ניתן לבסס מענה על מערכת ענן בלבד כנאמר בכנס ספקים ( בנושא מהמתואר בסעיף 3.1.1) | חיובי |
| 64 | 4.1.7 למכרז | במידה וירכשו עמדות יעודיות לפרויקט למה נצרכות עמדות וירטואליות | עמדות הפיתוח יהיו וירטואליות נדרשות עמדות פיזית למען גישה ממנה לעמדות הוירטואליות. (בעמדה הפיזית יאוחסנו קבצים לוקליים של המפתח) העמדות יהיו ברשת נפרדת מרשת הספק לפי סעיף 4.1.7 |
| 65 | 4.2.2.4 | בסעיף זה מוגדר כי הצוות המוצע יעבור מבחן. אנא פרטו את הנושאים בהם יבחן כל אחר מאנשי הצוות. | התבחינים להערכת אנשי המפתח יהיו אחידים ויבחנו את מקצועיות המועמדים (תכולתם תקבע בהמשך) |
| 66 | 4.3.1 | נבקש להבהיר כי ככל ו(1) ההסבה הנתונים ו(2) החוקים לא תוכל להתבצע באופן אוטומטי ותדרש עבודת בדיקה ותיקון ידנית של ערכים ונתונים, הדבר יתבצע ע"י המשרד וזאת כיוון שנדרשת מעורבות והחלטה של עובד המשרד | לגבי (1) ראה מענה לשאלה 38. לגבי (2) ראה מענה לשאלה 37 |
| 67 | 4.3.1 | נבקש להבהיר כי כלי ההסבה לא נדרשים לעמוד בדרישות סעיפים 2.2.7.4,2.2.7.5 | חיובי |
| 68 | 4.3.1 ז | נבקש כי המשרד יהיה אחראי על יצוא ואיכות הנתונים ממערכת החוקה הקיימת למדיה כלשהי | ראה מענה לשאלה 66 |
| 69 | 4.3.6.1 למכרז | קיימות עמדות פיזיות המחוברות למשרד בקו מאובטח. מה הכוונה "פיתוח על גבי שרתי המשרד" | המפתחים יעבדו מול עמדות הפיתוח הוירטואליות אשר יוקצו להם, עבור כלי רוחביים כמו מאגרי נתונים, כלי ניהול cash יבוצע שימוש בכלים רוחביים אשר מותקנים על שרתי המשרד בסביבות המתאימות |
| 70 | 4.5.2.1 | לאור העובדה כי נדרשת הכשרה מראש של תומכים נוספים, אנא אשרו כי שינויים בהיקף הפעילות של צוות המוקד, מעבר לגידול לאיש צוות שני, (1) יתואמו מול הספק לכל הפחות 45 יום מראש. (2) כמו כן מבוקש כי שינוי בהיקפי הפעילות (מעבר לאיש צוות שני כאמור) יהיו לכל הפחות לתקופה של 30 ימי עבודה. | (1) הזמן הנדרש לתוספת תומך מעבר לשני הינו 14 ימי עסקים. (2) התקופה המינימלית של התומך "מעבר לשני" תהיה 15 ימי עסקים. |
| 71 | 4.6 | מבוקש להפחית את תשלומי הקנס ולקבוע קנס פרופורציונאלי למהות העבודה המבוצעת כמקובל במכרזים מסוג זה. מבוקש להפחית ב 50%. | אין שינוי בנוסח הסעיף. בנוסף ראה סעיפים 4.6.6.2-4.6.6.4 |
| 72 | 4.6 | נבקש כי סך הקנסות בפרוייקט זה לא יעלה על 5% מעלות הפרוייקט | ראה מענה לשאלה 71 |
| 73 | 4.6 | נבקש כי הקנסות יחולו במידה והספק אחראי בלעדי למחדל או לפגור בלו"ז | הבקשה נדחית |
| 74 | 4.6 למכרז | מבוקש להגביל, כפי שמקובל, את כלל הקנסות והפיצויים המוסכמים המצטברים לשנה ל- 10% (או לאחוז אחר) מסכום התמורה המשולמת לצד ב' באותה שנה. בנוסף, נבקש כי קיזוז יבוצע רק בכפוף להודעה בכתב לצד ב' של 14 יום מראש. | ראה מענה לשאלה 71 |
| 75 | 4.6.1 | על מנת שהספק יוכל לתמחר בהצעתו למשרד מרכיב סיכון סביר ללא ייקור ההצעה מעבר לנדרש, אנא אשרו כי הקנס המקסימלי לכל אבן דרך יוגבל ויועמד על 10% לכל היותר. | ראה מענה לשאלה 71 |
| 76 | 4.6.1 | אנא אשרו כי במידה והספק יבצע פעולות מתקנות אשר יקצרו את לוחות הזמנים, המזמין יחזיר את התשלום להיקפו בהתאם ללוחות הזמנים המעודכנים. | במקרה בו הספק תיקן את עילת הקנס באופן שתוקן למשרד, יהיה הספק רשאי להגיש בקשה לביטול הקנס. המשרד ישקול כל מקרה לגופו. |
| 77 | 4.6.1.3 | נבקש כי קנסות יחולו רק בגין עיכוב אשר (1) בנסיבות בשליטת הספק בלבד (2) ויהיו מוגבלים לעד 10% מתשלום אבן הדרך. | בהתייחס ל (1) הבקשה נדחית בהתייחס ל (2) ראה מענה לשאלה 71 |
| 78 | 4.6.6.1 | נבקש כי תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית בדבר ניכוי הפיצוי | אין שינוי בנוסח הסעיף. בנוסף ראה סעיפים 4.6.6.2-4 |
| 79 | 4.6.2 | על מנת שהספק יוכל לתמחר בהצעתו למשרד מרכיב סיכון סביר ללא ייקור ההצעה מעבר לנדרש, אנא אשרו כי הקנס המקסימלי לכל שו"ש יוגבל ויועמד על 10% לכל היותר. | ראה מענה לשאלה 71 |
| 80 | 4.6.2 | אנא אשרו כי במידה והספק יבצע פעולות מתקנות אשר יקצרו את לוחות הזמנים, המזמין יחזיר את התשלום להיקפו בהתאם ללוחות הזמנים המעודכנים. | ראה מענה לשאלה 76 |
| 81 | 4.6.2.3 | נבקש כי הפחתה באחוזים מתשלום עלות התקופה או השו"ש (1) יחולו רק בגין עיכוב אשר בנסיבות בשליטת הספק בלבד ו(2) יהיה מוגבל לעד 10%. | ראה מענה לשאלה 77 |
| 82 | 4.6.3 | על מנת שהספק יוכל לתמחר בהצעתו למשרד מרכיב סיכון סביר ללא ייקור ההצעה מעבר לנדרש, אנא אשרו כי הקנס המקסימלי לאירוע יועמד על 10,000 ₪ לאירוע לכל היותר ויוגבל 10% מהתמורה השנתית במצטבר עבור כלל הקנסות (הנמוך מבין השניים). | ראה מענה לשאלה 71 |
| 83 | 4.6.3.2 | נבקש כי קנסות יחולו (1) רק בגין עיכוב אשר בנסיבות בשליטת הספק בלבד ו(2) יהיו מוגבלים לעד 10% מתשלום אבן הדרך. | ראה מענה לשאלה 77 |
| 84 | 4.6.6.1 | נבקש להבהיר כי ניכוי מהתשלומים המגיעים לספק יהא (1) בהודעה מראש ובכתב (2) ורק מסכום קצוב. | בהתייחס ל (1) הבקשה נדחית (2) הבקשה נדחית |
| 85 | 4.7.1.5 | נבקש כי תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית בדבר החלפת נותן השירותים מטעם הספק | מאושר |
| 86 | 4.10.2 | נבקש להבהיר כי הדבר ייעשה בתוספת תשלום לספק. | הבקשה נדחית |
| 87 | 4.17 תת סעיף י | אנא אשרו כי אישור הצוות המקצועי של המשרד יבוצע בהתבסס על הנחיות המכרז ונספחיו וכי דרישות החורגות מדרישות אלו יבוצעו בנוהל שו"ש. כמו כן האחריות על הגדרת הגורמים המאשרים מטעם המשרד ועל זימונם לפגישות תהיה על המשרד. | הבקשה נדחית |
| 88 | 5.4 למכרז | בכל מקום שייש התייחסות של מחיר לבעלי מקצוע/כח אדם בהיקף של 15 שנה - המחיר לא יכול להשאר קבוע היות וישנם השפעות שוק שונות על מחיר בעלי המקצוע / כח האדם. ב 15 השנים האחרונות מחירם השתנה רבות ואף קפץ לפי 3. למדד אין קשר לתשלום בגין בעי מקצוע / כח אדם, מבקשים להגיע להסכמה משותפת עם המשרד למחיר שוק הוגן בגין בעלי מקצוע / כח אדם אחת לשנה או לבנות מנגנון חישוב תשלום בעלי מקצוע / כח אדם עלות בשוק בהתאם לטבלאות שכר נפוצות או כל דבר אחרק הדומה לכך. | המענה יתפרסם בנפרד, עד סוף שבוע הבא. |
| 89 | 5.4.1.1 א למכרז | המציע נדרש לפרט עלות התחזוקה השנתית למערכת בכל אחת מהשנים לפי הטבלה הבאה. לטובת מפ"ל המחיר ילקחו 15 שנות תחזוקה. - מחיר התחזוקה בגין הפרוייקט לא יכול להשאר קבוע 15 שנה (בעד 10% מעלות ההקמה) היות וישנם השפעות שונות על מחיר התחזוקה כדוגמת התקדמות טכנולוגית , מחיר העובדים ועוד... מה שיכול להשפיע על מחירו . - מבקשים לדון במחיר התחזוקה בהסכמה עם המשרד בכל אחת מהרחבות ההתקשרות (7X2). | הבקשה נדחית. התעריפים במכרז מוצמדים לפי סעיף 0.16. |
| 90 | 5.4.1.1 ב למכרז | מחיר התחזוקה השנתי המירבי לא יעלה על 10% מעלות ההקמה - מבקשים להוסיף בסוף המשפט - ועלות התחזוקה של השושי"ם שיתווספו. | שו"ש לא ירחיב את עלות התחזוקה. רק יחידות פיתוח שתתוספנה למערכת כמודול נוסף ובתנאי שהוסכם על כך מראש כי המודול הנ"ל מהווה הרחבה של המערכת. הכל לפי החלטת המשרד. |
| 91 | 5.4.3 | תעריפי המקסימום המפורטים בסעיף זה נמוכים מתעריפי השוק הנוכחי בכלל ומהצוות הנדרש למימוש המכרז נשוא מכרז זה (לדוגמא – עלות מנתח מערכות, מנהל פיתוח, תפעול ענן ועוד), מבוקש לשנות את אופן הגשת המחירון בסעיף זה באופן המאפשר הגשת תעריפים מקובלים בשוק (לדוגמא – מתן הנחה ממחירון חשכ"ל). | ראה מענה לשאלה 88 |
| 92 | 5.4.3 ה למכרז | בטבלה - הנתון בעמודת "תעריף מקסימום ללא מע"מ" הינו נמוך מאוד כבר היום לבעלי התפקידים השונים ולצערנו איננו יכול לשקף את עלות הרכיב המוערכת לתקופה של 15 שנים לאור השינויים הרבים בשוק. -לדוגמא - בתעריף המקסימלי של מפתח תוכנה שייצגתם בטבלה משקף עלות חודשית של 24,000 ₪ בחודש. לאור בקשת הניסיון לאנשי פיתוח של 4 שנים (נספח 4.5.1 סעיף 4 - סעיף 6 בטבלה) לא ניתן למצוא בשוק מפתחים רלוונטים וזאת טרם תוספת הרווח של הספק. -לאור זאת אנו מבקשים להוריד את דרישת התעריף המקסימלי עבור השוש"ים (שאם ידרשו על ידי המשרד יקרו כנראה בפועל לאחר סיום פרויקט ההקמה) ומבקשים להגיע להסכמה משותפת עם המשרד למחיר שוק הוגן אחת לשנה לכשידרשו. | ראה מענה לשאלה 88 |
| 93 | נספח 0.8.1 | נבקשכם להוסיף בנוסח איסור על משלוח דרישה בפקסימיליה או בכל אמצעי אלקטרוני אחר, וכי דרישה שתגיע בצורה הנ"ל לא תכובד כמו כן, על הדרישה להתקבל בסניף עד תום התוקף ודרישה שתגיע לאחר התוקף לא תכובד. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 94 | נספח 0.8.1 | נבקשכם להוסיף את המילה "קבלת" כך שיופיע "מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה..." | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 95 | נספח 0.8.1 | נבקשכם להוסיף שהערבות אינה ניתנת להעברה ולהסבה. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 96 | נספח 0.8.2 סעיף 4.4 | נבקש להוסיף את המילה סביר לאחר המילה דיווח | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 97 | נספח 0.8.2 סעיף 5.1 | נבקש להוסיף סעיף בו המשרד מתחייב לייצא את הנתונים מהמערכת הקיים לשם הסבתם למערכת החדשה | ראה מענה לשאלה 38. |
| 98 | נספח 0.8.2 סעיף 5.1 | נבקש להוסיף סעיף בו המשרד מתחייב לקבל החלטות מקצועיות ולאשר מסמכים תוך 10 ימים יום בקשת הספק | הבקשה נידחית. ראו מענה לשאלה 54 |
| 99 | נספח 0.8.2 סעיף 6.1 | נבקש כי ביקורת תעשה בתיאום מראש ואישור הספק. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 100 | נספח 0.8.2 סעיף 8.6 | נבקש להבהיר כי כל קיזוז יהא בהודעה מראש ובכתב ורק מסכום קצוב. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 101 | נספח 0.8.2 סעיף 15.2 | נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים בלבד עם תקרת אחריות בגובה התמורה של 12 חודשי השירותים. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 102 | נספח 0.8.2 סעיף 16.1 | נבקש להכפיף הבעלות לתנאי מוצרי צד ג' וכן להחריג רכיבים ג'נריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, שאינם ייחודיים למדינה.. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 103 | נספח 0.8.2 סעיף 17 2(ד) | נבקש למחוק את הסעיף. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 104 | נספח 0.8.2 סעיף 17 2(ה) | נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט פריט הרכוש עליו פעלו/פועלים במישרין". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 105 | נספח 0.8.2 סעיף 17 3(1) | נבקש להוסיף לאחר המילה: "אחריותו" את המילים: "על פי דין" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 106 | נספח 0.8.2 סעיף 17 3(2) | נבקש להוסיף לאחר המילה: "מטעמו" את המילים: "על פי דין" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 107 | נספח 0.8.2 סעיף 17 3(2)(2) | נבקש להוסיף לאחר המילה: "חבותו" את המילה: "החוקית" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 108 | נספח 0.8.2 סעיף 17 6 | נבקש להוסיף לאחר המילים: "כמבוטחים נוספים" (שורה 7) את המילים: "בגין מעשי או מחדלי המבוטח" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 109 | נספח 0.8.2 סעיף 17 7(8) | נבקש להוסיף בסיום הסעיף את המילים: "אולם אין האמור יגרע מזכויות המבטח" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 110 | נספח 0.8.2 סעיף 17, 7, 'ב | נבקש למחוק את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 111 | נספח 0.8.2 סעיף 17, 7, ג' | נבקש להוסיף לאחר הפסקה הראשונה את המילים: "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, איחור של 7 ימים בהמצאת אישור הביטוח חתום, לא יהווה הפרה להסכם". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 112 | נספח 0.8.2 סעיף 17, 7,ז' | נבקש להוסיף בסיום הסעיף את המילים: "למעט מועד המצאת אישור הביטוח חתום כאמור בסעיף ג' לעיל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 113 | נספח 0.8.2 סעיף 18.1 | נבקש להבהיר כי כל ביטול של ההסכם מחמת הפרה יסודית יהא כפוף להתראה בת 30 יום מראש בה לא תיקן צד ב' את ההפרה. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 114 | נספח 0.8.2 סעיף 19.4 | נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יהא בהודעה מראש ובכתב ורק מסכום קצוב. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 115 | נספח 0.8.2 סעיף 20.3 | נבקש להבהיר כי ניכוי מהתשלומים המגיעים לספק יהא בהודעה מראש ובכתב ורק מסכום קצוב. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 116 | נספח 0.13.2.2 | בטבלה יש הפניה לסעיפים 4א, 4ב... אנא הבהירו לאילו סעיפים הכוונה | בראש הנספח מצויין בהדגש ש "...פרוט המתווה להצגת פתרון הכוללים תרחישים להצגה יועברו לפי המפורט בסעיף 0.13.2.2 וזאת לאחר סיום בדיקת ניקוד איכות מזערי שלב א', ותוך בדיקת עמידת המציע בהנחיות סעיף 0.13.2.1." כלומר, רק מציע אשר יקבל ניקוד מזערי שלב א' הבדיקה לגביו תתקדם לשלב ב' של הצגת הפתרון (לפי הנחיית סעיף 0.1.3.2.2 סעיף קטן ב' ) |
| 117 | נספח 0.13.2.2 | אנא הבהירו מה כוונתכם בהדגמת כלל הסעיפים? האם כוונת המשרד שהמציע יפתח מערכת או שהכוונה שהמשרד יפנה שאלות למציע עליהן יצטרך לענות | ראה מענה לשאלה 14. הכוונה להדגמת הנושאים כפי שיפורטו במסמך אשר יועבר לפי סעיף 0.13.2.2. ב' |
| 118 | נספח 2.2.3 סעיף 3 | סווג הסעיף הוא S, אנא הבהירו מה הפירוט הנדרש מהמציע | סווג הסעיף שונה ל (M). ראו נספח 2.2.3 מתוקן. הערה: מפ"ל האיכות, נספח 0.13.2.1 א' נושא "פתרון" עודכן בהתאמה. |
| 119 | 3.1 לחוזה | אנא ציינו מהי תקופת ההתקשרות לחוזה | ראה מסמכי מכרז (חוזה) מתוקנים (בהלימה לסעיף 1.7.2) |
| 120 | 3.2.1 לחוזה | אנא הבהירו האם זכות הברירה של המשרד היא לחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת או כאמור בסעיף 1.7.2 למכרז | ראה מסמכי מכרז (חוזה) מתוקנים (בהלימה לסעיף 1.7.2) |
| 121 | 3.2.2 לחוזה | נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שיוסכמו תנאים כאלו בכתב עם צד ב' לפני כל חידוש כאמור" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 122 | 3.2.2 לחוזה | נבקש להוסיף כי כל מימוש של זכות הברירה על ידי המשרד יהיה כפוף למתן הודעה בכתב לצד ב' לפחות שישים (60) ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 123 | 8.1 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "סכום שלא יעלה על _________" ולכתוב במקומן "את התמורה בהתאם להצעת המחיר הנקובה בנספח ב'" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 124 | 8.2 לחוזה | אנא הבהירו כי ככל שעדכון מסגרת העבודה תטיל על הספק נטל בלתי סביר ו/או הוצאות, הדבר יהיה כפוף להסכמות הצדדים | הסעיף מתייחס למע"מ, השאלה לא מובנת |
| 125 | 9.1.4 לחוזה | נבקש להוסיף לאחר המילים "זמן סביר מראש" את המילים "ככל שמותר על פי דין" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 126 | 15.1 לחוזה | נבקש להוסיף אחרי המילים "יישא באחריות" את המילים "על פי דין" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 127 | 15.1 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "או לצד שלישי כלשהו" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 128 | 15.2 לחוזה | נבקש כי אחריות צד ב' תוגבל לנזקים ישירים בלבד וכלפי המשרד בלבד וכי על אף האמור בכל דין או הסכם, אחריותו של צד ב' תהא מוגבלת, עד לסך התגמול הממוצע לחודש ששולם בפועל לצד ב' במסגרת תקופת ההתקשרות כפול 12, לכל הנזקים במצטבר | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 129 | 15.2 לחוזה | נבקש להוסיף כי אחריות צד ב' וחובת השיפוי שלו, לא תחול על מקרים בהם המשרד או עובדיו או מי מטעמו פעלו בזדון או ברשלנות רבתי, או במקרה בו הנזק נגרם עקב הוראות מפורשות שנמסרו לצד ב' על ידי המשרד | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 130 | 16.4 לחוזה | נבקש להבהיר כי אחריות צד ב' וחובת השיפוי שלו במקרה זה יהיו על פי האחריות הכללית וחובת השיפוי שלו מכח סעיף 15.2 להסכם (בהתאם לשינויים המבוקשים בסעיף זה) | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 131 | 18.1 לחוזה | נבקש להוסיף את סעיפים 5 ו-8 לרשימת הסעיפים שהפרתם תחשב להפרה יסודית של החוזה | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 132 | 18.1 לחוזה | נבקש להבהיר כי הפרה יסודית לא תאפשר ביטול מיידי של ההתקשרות אלא תחייב הודעה מוקדמת בת שלושים (30) ימים לצד ב' וכן כי כל הפרה שאינה יסודית תחייב מתן הודעה לספק והזדמנות בת ארבעה עשר (14) ימים לתקנה | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 133 | 18.2 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "והעקיפות" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 134 | 18.3 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "מסיבה כלשהי" ולהחליפן במילים "על פי הוראות סעיף 18 זה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 135 | 18.4 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "ללא צורך בהודעה מוקדמת" ולהחליפן במילים "עם מתן הודעה מוקדמת בת שלושים (30) ימים" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 136 | 18.4.7 לחוזה | נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתו" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 137 | 19.4 לחוזה | נבקש להוסיף אחרי המילים "לחלט את הערבות" את המילים "כדי לגבות באמצעותה כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר הינם באחריותו של צד ב' לפי הסכם זה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 138 | 17.א לחוזה | נבקש להחליף את המילה: "בזה" במילה: "להלן" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 139 | 17.א לחוזה | נבקש להסיר את המילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד החינוך" -הפוליסות לא נועדה לכסות את חבות מדינת ישראל | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 140 | 17.א לחוזה | נבקש להחליף את המילה: "הנדרשים" במילה: "המפורטים" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 141 | 17.א לחוזה | נבקש להחליף את המלים: "לא יפחתו מהמצוין" להלן: "במילים: "יהיו בהתאם למצוין". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 142 | 17.א.1.א. לחוזה | נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "המבטח את חבות צד ב' על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים תש"ם- 1980" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 143 | 17.א.1.ב.לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "יהיה בסך". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 144 | 17.א.1.ב. לחוזה | נבקש להלחליף את המספר 20,000,000 ₪ במספר 5,000,000 $ | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 145 | 17.א.1.ב.לחוזה | נבקש להסיר את המילה: "שנה". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 146 | 17.א.1.ד.לחוזה | נבקש להחליף את המילים: " ונטען" במילה: "ויחשב" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 147 | 17.א.2.א.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: "כולל נזקי גרר" יבואו המילים: "לרכוש שהינו תוצאה ישירה שלהם" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 148 | 17.א.2.ב.לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "יהיה בסך". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 149 | 17.א.2.ב.לחוזה | נבקש להחליף את המספר 2,000,000 ₪ במספר 500,000 $ | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 150 | 17.א.2.ב.לחוזה | נבקש להסיר את המילה: "שנה". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 151 | 17.א.2.ג.לחוזה | נבקש להוסיף לאחר המילים: "Cross Liability" את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 152 | 17.א.2.ד.לחוזה | נבקש להסיר את המילים: "ועובדיהם". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 153 | 17.א.2.ה.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: "או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו" ירשמו המילים: "למעט חלק/הרכוש עליו פועלים במישרין. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 154 | 17.א.2.ו.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי". יתווספו המילים: "למעט חלק/הרכוש עליו פועלים במישרין." | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 155 | 17.א.2.ח.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים "מחדלי צד ב'" ירשמו המילים: "ובגין" במקום המילה "וכל" ירשם: "כל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 156 | 17.א.3.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: לענף הייטק/ תחום מחשוב כדלהלן: יבואו המילים: "TECHGUARD 06/16" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 157 | 17.א.3. 1.לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: "תשלומי תמיכה למוסדות תורניים" יבואו המילים: "אולם צד ב' לא יעסוק בהעברת התשלום בפועל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 158 | 17.א.3. 1.לחוזה | יובהר כי למען הסר ספק, "צד ב' יהיה אחראי רק לאספקת המערכת ולא יידרש להעביר כל תשלום בפועל " | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 159 | 17.א.3. 2. 2) לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "חבות מפגם במוצר" במילים: "חבות בגין נזק גוף ו/או לרכוש צד שלישי כתוצאה מהמוצר" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 160 | 17.א.3. 2. 2) לחוזה | נבקש כי לפני המילים: "מי מטעמו" תבוא המילה: "בגין". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 161 | 17.א.3. 2. 3) לחוזה | נבקש להסיר את הסעיף, כפילות עם סעיף 17.א.3. 1. לעיל | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 162 | 17.א.3. לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "ולשנה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 163 | 17.א.3. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מסך" במילים: "יהיה בסך". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 164 | 17.א.3.לחוזה | נבקש להלחליף את המספר 4,000,000 ₪ במספר 1,000,000 $ | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 165 | 17.א.3. 4. 2) לחוזה | נבקש כי לאחר המילים: "מקרה ביטוח" תבוא המילה: "מכוסה". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 166 | 17.א.3. 4. 3) לחוזה | נבקש להוסיף לאחר המילים: "אחריות צולבת" את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 167 | 17.א.3. 4. 4) לחוזה | נבקש להחליף את המילה: "לפחות ב: "ל-". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 168 | 17.א.3. 5. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "נזק עקב פגם במוצרים" במילים: "חבות בגין נזק גוף ו/או לרכוש צד שלישי כתוצאה מהמוצר" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 169 | 17.א.3. 5. לחוזה | נבקש כי במקום המילים: "וכל הפועלים מטעמם" יבואו המילים: "ובגין הפועלים מטעמו" בשני המופעים בשורה השלישית | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 170 | 17.א.3. 6. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים" במילים: "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 171 | 17.א.3. 6. לחוזה | נבקש למחוק את המילים: "כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 172 | 17.א.3. 6. לחוזה | נבקש למחוק את המילים: ". ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל – משרד החינוך כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים– רכוש וחבויות)" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 173 | 17.א.3. 6. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "כלפיהם וכלפי עובדיהם" במילים: "כלפי מדינת ישראל- משרד החינוך" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 174 | 17.א.3. 7. 2) לחוזה | נבקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 175 | 17.א.3. 7. 2) לחוזה | נבקש להחליף את המילה: "ניתנה" במילה: "נשלחה". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 176 | 17.א.3. 7. 2) לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "60 יום לפחות" במילים: "30 יום" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 177 | 17.א.3. 7. 2) לחוזה | נבקש למחוק את מילה: "רשום" בשורה השניה. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 178 | 17.א.3. 7. 3) לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "כל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 179 | 17.א.3. 7. 3) לחוזה | נבקש להוסיף לאחר המילים: "תחלוף/שיבוב" את המילים: "למעט ביחס לביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 180 | 17.א.3. 7. 4) לחוזה | נבקש להסיר את המילה: "בלעדית" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 181 | 17.א.3. 7. 5) לחוזה | נבקש להסיר את המילה: "בלעדית" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 182 | 17.א.3. 7. 6) לחוזה | נבקש להסיר את המילים: "כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 183 | 17.א.3. 7. 6) לחוזה | נבקש להסיר את המילים: "המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 184 | 17.א.3. 7. 7) לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמקובל" במילים: "יהיו בהתאם למקובל". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 185 | 17.א.3. 7. 8) לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 186 | 17.ב. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 187 | 17.ג. לחוזה | נבקש להסיר את המילים: "לכל המאוחר שבועיים" בשורה השלישית. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 188 | 17.ג. לחוזה | נבקש למחוק את הפסקה השניה. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 189 | 17.ד. לחוזה | נבקש להחליף את המילים: "את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן" בשורה הראשונה ובשורה הרביעית במילים: "אישור קיום ביטוחים בנוסח האחיד". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 190 | 17.ד. לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "מיד" בשורה הרביעית. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 191 | 17.ד. לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה הרביעית. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 192 | 17.ד. לחוזה | נבקש להוסיף לאחר המילים: על פי הוראות סעיף זה" בשורה החמישית, את המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון" | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 193 | 17.ה. לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה בשני מופעיה. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 194 | 17.ו. לחוזה | נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית לפני המילה: "דין". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 195 | 17.ז. לחוזה | נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 196 | כללי לחוזה | נבקש לצרף למכרז נוסח אישור קיום ביטוחים לחתימת המבטחת בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 197 | נספח 2.2.2 תרשים 2.6 | נבקש את הבהרתכם - האם כל רכיב הוא תהליך/ מודול במערכת? כמו כן - מה החלוקה בין הצבעים השונים בתרשים? | התרשים מתאר ארכיטקטורה פונקציונאלית של המערכת במצב קיים. וככך כולל רכיבים אשר אינם רלוונטיים לפתרון הנדרש מהמערכת החדשה (לדוגמא ראו בתרשים מודול מערכת חוקה). אפשר להתעלם מהצבעים בתרשים. |
| 198 | נספח 2.2.2 סעיף 2.6 | אנא פרטו את הקשר בין תהליכי הגשת הבקשות ותהליכי הערעורים, והקשר בין תהליכי הערעורים לוועדות החריגים ולתהליכי הזכאות ברמות השונות (תלמיד/מוסד/עמותה). | השאלה לא ברורה. ערעור מוגש בד"כ כאשר תלמיד או מוסד מוגדרים כלא זכאים במהלך הבדיקות. הערעור נדון בוועדת התמיכות (כועדת חריגים) וההחלטות מיושמות במערכת |
| 199 | נספח 2.2.2 סעיף 2.6 | אנא פרטו את הקשר בין המושגים "תקנה", "התחייבות" ו-"מקדמות". באיזו מערכת מוגדר כל נתון וכיצד מבוצעים הממשקים בין מערכת "תלמוד" לבין מערכת "מרכבה". | תקנה - תקנה תקציבית שמאושרת בחוק התקציב. התחייבות היא יצירת שיריון כספי למוסד/ספק וכו'. הניהול מתבצע במערכת הכספית מרכבה. תשלום מקדמות - הגדרה של תשלום זמני עד לקבלת אישור סופי. מתנהל במערכת הדיווח נשואת המכרז |
| 200 | נספח 2.2.2 נספח 2.2.2 סעיף 2.6 | אנא הבהירו את המושג "ערך נקודה קבוע" ו-"ערך נקודה דינמי" המופיעים בצילום מסך "עדכון סוג התחייבויות" והקשר בינם לבין התקצוב למוסדות. האם נדרש לתמוך במספר ערכי נקודה בו זמנית במערכת? | ערך נקודה - מוגדר במכרז, ראה סעיף 2.1.1. ערך נקודה דינמי - סכום שנשאר בתקנה חלקי ניקוד אחרון ידוע של כלל המוסדות חלקי החודשים בהם טרם חושב הניקוד. לא נדרש לתמוך בכמה ערכי נקודה בו זמנית |
| 201 | נספח 2.2.2 סעיף 2.7 | כיצד מנוהל תהליך התמיכה בהזדהות מול משתמשי המערכת? האם מוקד התמיכה נדרש לתת מענה לבעיות/ שאלות בנושא זה? | למוסד מונפק שם משתמש וסיסמא. ניתן להיעזר בעובדי האגף או מרכז התמיכה במידת הצורך. |
| 202 | נספח 2.2.2 סעיף 3 | אנא אשרו כי האחריות על תפעול ותקינות טכנית של ממשקי המערכת מול כלל המערכות המשיקות היא על צוות התשתיות של המשרד. | במצב קיים - המערכת מתופעלת ע"י הספק הנוכחי, במערכת החדשה הדבר נדרש להיות באחריות הספק הזוכה אלא אם יגדיר המשרד אחרת. |
| 203 | נספח 2.2.2 סעיף 4 | לאור ההערה כי הדוגמאות המפורטות בסעיף זה אינן מייצגות וכי "בפועל התהליכים בדוגמא הינם מורכבים יותר", על מנת שניתן יהיה לתכנן בצורה נכונה את ההשקעה הנדרשת במימוש התהליכים, אנא הסבירו את רמת המורכבות הנדרשת כולל דוגמאות. | מסמכי המכרז והדוגמאות מספיקים, הנושא יוגדר עם סיוע האגף בשלב האיפיון |
| 204 | נספח 2.2.2 סעיף 4 | תהליכי רטרו – לאור העובדה כי מתיאור התהליך עולה כי התהליך עשוי לערב בתוכו מספר רב של מוסדות בשל ההשפעות ההדדיות ביניהן, אנא הסבירו מהם הקריטריונים "להכנסת" מוסדות לתוך התהליך ומה תנאי העצירה של התהליך. | ראה פרוט בנספח 2.2.2 |
| 205 | נספח 2.7 | נבקש לקבל את הנחייתכם בנוגע לענן ציבורי, לא מצאנו בנספח אבטחת המידע הנחיות לאבטחת המידע בענן ציבורי. נא הכוונתכם בהקשר זה (להנחיות/דרישות עשויה להיות השפעה על מרכיבי התקשורת ושירותי תשתית שונים בארכיטקטורה) | הנחיות יתפרסמו בנפרד, עד סוף שבוע הבא. |
| 206 | נספח 2.2.2. סעיף 4.3 | נבקש את הבהרתכם בנוגע לחישובי רטרו 1. האם חישוב הרטרו אמור גם להתייחס לנתונים המוסבים? 2. אם כן, עד איזה עומק שנים אחורה? 3. מתואר כי חישוב רטרו יופעל במקרים מסוימים והובאו דוגמאות. נבקש להבין האם מדובר בתהליך שיבוצע במקרים רבים ובתדירות רבה? 4. האם חישוב הרטרו מתבצע אוטומטי או באופן יזום ע"י המשתמש 5. האם חישוב הרטרו הוא לעמותה/מוסד/סוג לימוד/ תלמיד ? 6. האם חישוב רטרו לעמותה/מוסד/סוג לימוד/ תלמיד יכול להשפיע על לעמותה/מוסד/סוג לימוד/ תלמיד נוספים ? | לגבי שאלות 1-4: המערכת החדשה שתוקם תהווה בנתונים מסויימים המשך למערכת הקיימת. לדוגמא תלמיד ביש' הסדר זכאי להיתמך בסוג זה עד 60 חודשים ולפיכך המידע על התלמיד חיוני בעת הקמת המערכת החדשה. הרטרו מבוצע באופן יזום ובד"כ לא יותר משנה אחורה. אם מאשרים תלמיד רטרו הדבר משפיע על זכאות המוסד. בנספח 2.2.2 קיימות דוגמאות לתשלומי רטרו כמו גם התייחסות לסעיפים 5 ו-6 בשאלתכם |
| 207 | נספח 2.2.2. סעיף 4.2.1 | נבקש את הבהרתכם לנושא " ביצוע הדיונים במערכת תלמוד..." - אלו "דיונים" ניתן לבצע במערכת ? על מה משפיעים הדיונים ? | בנספח 2.2.2 קיימת התייחסות לנושא. הדיונים משפיעים על אישור זכאות/אי זכאות שלמוסד/תלמיד וכיו"ב |
| 208 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | בנוגע לממשק היזום למרכבה המוזכר בתאור התהליך –"מערכת תלמוד מייצרת ממשק יזום למרכבה לטובת בדיקת נתונים במרכב"ה." | השאלה לא ברורה |
| 209 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | בהמשך לתהליך הקמת מוסד חדש - "..כחלק מתהליך הקמת עמותה חדשה הינו הקמת עמותה במערכת וכו'" אנא פרטו מה התהליך של אישור מוסד חדש ? האם מבוצע במרכבה או במערכת? כמו כן, נבקש לקבל פירוט המבהיר את תהליך אישור עמותה חדשה , ותהליך אישור תלמיד חדש במערכת. | ראה פירוט בנספח 2.2.2.סעיף 2.4 |
| 210 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | נבקש את הבהרתכם בנוגע להפעלת תהליך העבודה מול המוסדות בשנה ללא תקציב מדינה . האם יש לכך ביטוי במערכת, וכיצד? | הביטוי במערכת הינו ע"י הגדרת מגבלת תשלום באחוזים ביחס לשנה הקודמת. לדוגמא: התשלום בחודש מסוים לא יעלה על שיעור X מהתשלום ששולם אשתקד. הנושא יוגדר באופן מקיף בשלב האיפיון |
| 211 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | נבקש את הבהרתכם בנוגע לממשק ההתחיבויות היוצא למערכת מרכבה. מהי תדירות חישוב ההתחייבויות? האם החישוב הוא חישוב אחד לכל המוסדות ? האם יש תלויות בין המוסדות בחישוב ? באיזו רמה ההתחייבויות עמותה/מוסד/סוג לימוד / תלמיד ? האם מדובר בהתחייבות שנתית ? | ההתחייבויות מחושבות בד"כ כשיש שינויים משמעותיים במספרי התלמידים ובד"כ החישוב הוא לכלל המוסדות.. כמובן שניתן לבחור מוסדות מסויימים ולהריץ רק עבורם. ההתחייבויות הן ברמת מוסד. ההתחייבויות בד"כ מחושבות לשנה. הנושא יוגדר באופן מקיף בשלב האיפיון |
| 212 | נספח 2.2.2 סעיף 2.5 | נבקש את הבהרתכם – האם במערכת קהלת - רק בעלי תעודות זהות מקבלים כספים ? ואם לא מי רשאי? האם יש הבחנה במערכת בתשלומים בין אזרחי ישראל לתיירים ? האם סכום התשלום קבוע? | קהלת- הזכאות היא לבעלי תעודת זהות וגם לבעלי דרכונים. במערכת קיימת אבחנה בין תלמידים בעל ת.ז. או דרכון. סכום התשלום נקבע במערכת ע"י האגף. |
| 213 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | נבקש את הבהרתכם לנושאים הבאים בנוגע לביצוע התשלומים למוסדות: האם התשלום לתלמיד משתנה לפי המוסד בו הוא לומד? האם תלמיד יכול לעבור בין מוסדות לימוד , ואם כן, האם החישוב משתנה בגלל המעבר בין מוסדות ? מי מאשר מעבר תלמיד בין מוסדות לימוד? האם תלמיד יכול ללמוד בו זמנית בשתי עמותות ? בשני מוסדות ? בשני סוגי לימוד ? האם חישוב התשלום למוסד אחד תלוי בחישוב התשלום של מוסד שני? האם יש רקורסיה בחישוב? האם יש הבדל בחישוב התשלום בין עמותות ומוסדות חדשים לוותיקים? האם יש קשר בין חישוב התשלום במערכת לבין מערכת קהלת ? האם תהליך הזכאות והתשלום במערכת קהלת קשור לחישוב התשלום ? מה התלויות בין המערכת למערכת קהלת ? האם רק בעלי תעודות זהות מקבלים כספים ? ואם לא מי רשאי ? האם יש הבחנה במערכת בתשלומים בין אזרחי ישראל לתיירים ? | הנושא יוגדר באופן נהיר ופשוט ע"י האגף בשלב האיפיון |
| 214 | נספח 2.2.2 סעיף 2.6.2 תת סעיף 8 | בנוגע לנושא הביקורת המצוינת – " האגף מקיים מנגנון ביקורת חיצוני" נבקש לקבל פירוט לגבי פירוט תהליך זה, ומשמעות שילוב תהליך הביקורת בתהליכי העבודה הנדרשים. | כל נושא הביקורת מפורט בנספח 2.2.3 סעיף 2.13+3.2 |
| 215 | נספח 2.2.2. סעיף 2.4.1 | על מנת לאפשר הבנה של היקפי הפעילות והתשומות הנדרשים, נבקש לקבל נתוני כמויות בנוגע לנושאים הבאים: 1. כמות מסכים במערכת הקיימת 2. כמות דוחות במערכת הקיימת 3. כמות טבלאות במערכת הקיימת 4. סדרי גודל של כמות רשומות בטבלאות המערכת 5. אלו שנים נדרש להסב עם המעבר למערכת חדשה | נספח 2.2.2 כולל צילום מסכי המערכת העיקריים. ישנם כ 100 דוחות, אשר מהם כ 70 דוחות אב והיתר דוחות נגזרת. כל מסכי המערכת והדוחות יבחנו ויוגדרו בשלב האיפיון של המערכת החדשה. הנתונים הנ"ל נועדו לסבר את העין בלבד. לגבי היקף טבלאות - ראה מענה לשאלה 37. בכל מקרה מבנה בסיס הנתונים יוגדר בשלב האיפיון |
| 216 | נספח 2.2.2 סעיף 2.0.4.4 | לצורך הבנת הדרישה להחלפת מערכת החוקה בפתרון פרמטריאלי, נבקש להבין את כמות החוקים הקיימים ופירוט החוקים הקיימים. | כל הידע נמצא במערכת והאגף ינחה את הספק בעת הצורך. המענה לשאלה לא מהווה שיקול |
| 217 | נספח 2.2.2 סעיף 3 | בנוגע לממשקי המערכת, האם קיימת מערכת בקרה לניהול ותחזוקת ממשקים? האם נדרש שימוש במערכת דוא"ל כחלק מתהליכי הממשקים? | במערכת תלמוד הנוכחית ישנו מנגנון לניהול ממשקים חצי ידני. כל נושא ניהול הממשקים יוגדר בשלב האיפיון |
| 218 | נספח 2.2.2 סעיף 5.2 | נבקש את הבהרתכם, לצורך ביצוע תמחור נכון לכלל המסכים ותהליכי העבודה הנדרשים, ולאור הגדרתכם כי " הסעיף מספק תיאור מייצג ולא מלא ולא שלם של מסכי מערכת תלמוד ותת מערכת קהלת " נבקש לקבל רשימה סדורה של כלל מסכי המערכת, והבהרה האם כל מסך שקיים במערכת הקיימת יידרש להיות במערכת החדשה, ולגבי כל מסך - אם מדובר בתהליך שיעבור שינוי? | הבקשה נדחית. הנושא יוגדר בשלב האיפיון |
| 219 | נספח 2.2.3 סעיף 1.3.2 | לצורך ביצוע Gap analysis נדרש להכיר לעומק את התהליכים הקיימים במערכת הנוכחית – אנא פרטו כיצד תבוצע הצגת הפעילות במערכת הנוכחית לספק הזוכה. | יוצגו מבחני התמיכה, הוראות נוהל התמיכות הרלוונטיות. יוצגו המודולים הקיימים במערכת הקיימת וכן תהליכי העבודה, הנהלים, הדוחות וכל המידע הרלוונטי. |
| 220 | נספח 2.2.3 סעיף 2.10 | אנא פרטו את השילוב ותהליכי העבודה בין המערכת החדשה ובין מרכבה בתהליך זה. האם מתבסס על תהליכים שיושמו כבר על ידי מרכבה או שנדרש לאפיין תהליכים אלו. במידה ונדרש אפיון, מה המחוייבות של צוות מרכבה לממש נושאים אלו הלוחות הזמנים של הפרוייקט? | במערכת הקיימת ישנם מס' תהליכים מול מערכת מרכבה. בעניין מחוייבות צוות מרכבה הרי שפרסום המכרז מתואם עם כל גורמי הממשלה הרלוונטיים ובכלל זה מרכבה. |
| 221 | נספח 2.2.3 סעיף 2.18 | מעבר להנחייה הכללית לגבי הממשק לישראל דיגיטלית האם התקיימה עבודת מטה במשרד להגדרת תכולת הממשק ואופן הצגתו בישראל דיגיטלית? | הממשק המבוקש אמור להתבצע מול האזור האישי בממשל זמין, איפיון הממשק יבוצע במהלך האיפיון המפורט של מערכת תלמוד |
| 222 | נספח ז' אישור קיום ביטוחים | לא צורף מסמך זה למסמכי המכרז. נבקש לקבלו לצורך התייחסותינו | המענה לשאלה יתפרסם במועד מאוחר יותר |
| 223 | 17 | סעיף 17 (א) 3 – מבוקש לאשר נוסחים חלופיים של ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר וכן לאשר כי ביטוחים אלה ייערכו כביטוחים נפרדים ולא כביטוח משולב. ביטוח נפרד של חבות המוצר ואחריות מקצועית בנוסחים הבאים - ביטוח משולב לאחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר נוסח מגדל ביט 2016 וביטוח אחריות מקצועית של חברת מגדל בנוסח Telecommunication Services, Errors or Omissions Insurance. סעיף 17 (א) 7 – סעיף קטן 7 לעניין נוסחי פוליסת חבות המוצר ואחריות מקצועית מבוקש לאשר ביטוח משולב לאחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר נוסח מגדל ביט 2016 וביטוח אחריות מקצועית של חברת מגדל בנוסח Telecommunication Services, Errors or Omissions Insurance. סעיף קטן 8 – מבוקש להוסיף כי "אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח עלפי דין. " סעיף 17 (ב) – מבוקש לאשר כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך לתקופה נוספת לאחר ההסכם בת שנה אחת בלבד. סעיף 17 (ג) – מבוקש להמציא את נוסח אישור קיום הביטוח המבוקש. בנוסף, מבוקש בשורה 2 להסיר המילים " לכל המאוחר שבועיים". סעיף 17 (ד) – מבוקש להסיר. מבוקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות. כן מבוקש כי בשורה 5 אחרי המילה " תיקון" תיתוסף המילה "סבירים". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 224 | 10 | נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה. | המענה יתפרסם בנפרד, עד סוף שבוע הבא. |
| 225 | 15 | נבקש לתקן את הסעיפים ו/או כל מקום אחר בהסכם ההתקשרות ו/או מסמכי ההליך, באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו, כדלקמן: 1. אחריות הקבלן תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר " וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: " ישירה". 2. להוסיף הוראות מפורשות לפיהן: "על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח( שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הקבלן לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו וכן לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "סיכון מוסכם" ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה, מגפה, פנדמיק וכיו"ב ". | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 226 | 15 | נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי מטעמו או בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק". נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום בהסכם, הספק לא יהיה אחראי לנזקים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא אם הם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או על ידי כל צד שלישי ואם נגרמו מסיבה שאינה בשליטתו המלאה והבלעדית של הספק. נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הקבלן בנסיבות הבאות:  תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הקבלן;  מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם  ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הקבלן/קבלני משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן  בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם  המזמין ו/או מי מטעמו לא אפשר לקבלן לבצע את התחייבויותיו באופן הנקוב בהסכם נבקש כי הקבלן לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג׳ או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של המזמין ו/או מי מטעמו | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 227 | 15 | נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי מטעמו או בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק". נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום בהסכם, הספק לא יהיה אחראי לנזקים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא אם הם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או על ידי כל צד שלישי ואם נגרמו מסיבה שאינה בשליטתו המלאה והבלעדית של הספק. נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום בהסכם, הספק לא יהיה אחראי לנזקים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא אם הם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או על ידי כל צד שלישי ואם נגרמו מסיבה שאינה בשליטתו המלאה והבלעדית של הספק. | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 228 | 15 | חובת השיפוי תקום ובלבד פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב הקובע כך ושהמזמין יקיים אחר התנאים המצטברים הבאים:  יודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור  ייתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור  לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן מראש ובכתב  יאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך  ימציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור" המזמין לא יהיה רשאי להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי הקבלן. השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לכך שהמזמין יודעי לספק מייד עם קבלת דרישה/תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין ובכפוף לקביעת ביהמ"ש בפסק דין שלא עוכב ביצועו. וכנגד נזק ישיר בלבד. כאמור מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 229 | 16 | נבקש למחוק סעיף זה או לחילופין הבהרתכם כי דרישה זו אינה נוגעת לתוכניות מקור של מערכות אשר הינן מוצרי מדף ואשר לא במסגרת המכרז הנדון. למעט פיתוחים אשר נעשו במסגרת הסכם זה לטובת המזמין בתשלום | אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| 230 | 8.2.2.4 (9-10) | האם מקובל שבמקרה של החלפה לצורך חופשת לידה ייכנס מחליפ/ה לזמן ככל אשר יידרש, מבלי להפעיל קנס כנגד הספק? | הסעיף המצויין לא קיים. |
| 231 | 8.2.2.7 | האם קיימת העדפה לפלטפורמה מוכרת כגון יוטיוב או שישנה העדפה לפלטפורמה אחרת? | הסעיף 8.2.2.7 לא נמצא, השאלה לא מובנת. |
| 232 | 8.3.3.2ג | על מנת לבנות את תוכנית העבודה בדגש על הסבות נתונים ומידע נוסף תידרש תקשורת עם צוות הפיתוח של המערכת הקיימת ו/או צוות מבנה הנתונים והתשתיות. נבקש לקבל התייחסות לזמינות צוותיים אלו לטובת קידום צוות הפרוייקטים בדגש על תוכנית העבודה ועבודה משותפת במהלך חיי הפרוייקט | המשרד מחוייב לפרויקט ויקצה צוות ייעודי לפרויקט |
| 233 | 8.3.3.4 שורה 16 לטבלה | נבקש הבהרה האם (1) בדיקות העומסים וכן, (2) בדיקות החדירות מתבצעות במערכות המשרד או באחריות הספק ע"י ספק או באמצעות צד ג' חיצוני | הסעיף לא נמצא (1) לפי הנחיית המכרז הספק נדרש לאספקת פתרון העונה על דרישות הביצועים בסביבת ענן לפי המוגדר בסעיף 2.8. (2) לגבי בדיקות חדירות, לפי הנחיית סעיף 3.5.2 נדרש להתבצע ע"י הספק הזוכה, או מי מטעמו. |
| 234 | 8.4.8ה | האם הכוונה בסעיף להטמעה והדרכה לאחר שלב מסירת המערכת כולה לאחרי יחדה מספר 6 וצפונה, במידה וכן, נבקש לעדכן את הסעיף ולדייק את מועד ההדרכות. | אם הכוונה לסעיף 4.4.8 במכרז הרי שיש הגדרה להדרכות עבור צוות האגף וכן להדרכות עבור המוסדות התורניים אשר אמורות להיות כלולות/מגולמות במענה המציע בפרק 5. כל הדרכה מעבר לכך מתומחרת לפי פרק 5 סעיף 5.4.5 |