מדינת ישראל - משרד האוצר
 מערך סייבר חירום וביטחון

מכרז 10-2021

להחלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 10-2021 – החלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר.

הקדמה

משרד האוצר (להלן: "המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 10-2021, להחלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה- משרד האוצר("המכרז").
החלפת מחסומים ואמצעים נוספים כנגד התפרצות לחניון משרד האוצר וקבלת שירות ותחזוקה עבור השערים במשרד האוצר, ירושלים קפלן 1 ובנוסף גם החלפת שער חניון הכניסה למנהל הרכב בעיר רמלה.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 24 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל 60 חודשים נוספים 12 חודשים בכל פעם.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏22/01/2023  בשעה 12:00

תוכן עניינים

פרק א'- הליך המכרז	6

1.	עקרונות המכרז	7

2.	תנאי סף	8

3.	ניקוד ההצעות	10

4.	בחירת זוכה	10

5.	מופעים ומועדים במכרז	12

6.	כללי המכרז	15

פרק ב' – חוברת ההצעה	19

7.	הגשת הצעה במכרז	20

8.	פרטי המציע	20

9.	עמידה בתנאי הסף של המכרז	21

10.	התחייבויות נוספות של המציע	24

11.	בקשה למתן העדפה	25

12.	בקשה לחיסיון	26

13.	רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	27

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	31

חלק ב' - השירותים הנדרשים	32

1.	כללי	32

2.	אספקה והתקנה	32

3.	שירותי אחריות ותחזוקה	33

3.6.4.1	הקבלן יפעיל מוקד שירות במשך 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה.	34

3.6.4.2	הודעה טלפונית זימונית על תקלה למוקד תחייב את הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל.	34

3.6.5.1	הקבלן מתחייב לדווח על תקלה בציוד עליה יודע לו המזמין או שתתגלה על ידי הקבלן עצמו במסגרת אחזקה מונעת (ראה כפי שיפורט בהמשך).	34

3.6.5.2	במידה ובמהלך תקופת האחריות באותו פריט ציוד תהיה תקלה החוזרת 3 פעמים חייב הקבלן לספק ציוד חדש במקום הציוד בו חלה התקלה החוזרת.	34

3.6.5.3	תקלות שתגרמנה עקב אספקת ציוד פגום שלא מתפקד כנדרש במפרט תתוקנה על חשבון הקבלן כולל אספקת חלקים, נסיעות וש"ע. תיקון תקלות שתגרמנה מסיבות אחרות ישולם על ידי המזמין עפ"י תנאי המכרז.	34

3.6.5.4	כל תקלה חייבת להיות מתוקנת תוך פרקי זמן המוגדרים להלן:	34

4.	סוג תקלה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

5.	זמן טיפול בתקלה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

6.	תקלה רגילה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

7.	תוך 24 שעות. בשבתות וחגים הזמן יימדד ממועד ההודעה לחברה ועד כניסת השבת/חג ויציאת השבת/חג ועד תיקון התקלה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

8.	תקלה חמורה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

9.	תוך 4 שעות מעת קבלת ההודעה, לרבות בשבתות וחגים	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

9.1.1.1	תקלה חמורה מוגדרת כתקלה אשר פוגעת במבצעיות המתקן ו/או משביתה את פעולת כל מערכת המחסומים .	34

9.1.1.2	זמן התיקון המוגדר לעיל מתייחס מרגע העברת הפניה למוקד השרות ועד לגמר ביצוע התיקון ע"י הקבלן ואישור המזמין עד השלמת התיקון.	35

9.1.1.3	תיקון תקלות יבוצע במתקן ברצף עד לגמר תיקון התקלה.	35

9.1.1.4	הקבלן ינהל יומן רישום תקלות במערכת ובו ירשמו: תאריך, הודעה, מהות התקלה, פירוט התיקון, שם הטכנאי, חתימת הטכנאי, תאריך התיקון שם מלא של האחראי, חתימת האחראי.	35

9.1.1.5	על הטכנאי הקבלן לרשום ביומן כל תקלה ותיקון בוצע על ידו כולל אישור וחתימת נציג המזמין במתקן. היומן יבוקר על ידי המזמין.	35

9.1.1.6	בגמר כל בדיקת מערכת או תיקון תקלה יעביר הקבלן למזמין בדוא"ל דו"ח תיקון בו יפורטו כל הבדיקות הכיוונים, סעיפי התיקון, חלקים שהוחלפו, תיאור הליקוי בלקים. אי עמידה בזמני התיקון לעיל יגרור הטלת קנסות כפי שמוגדר בטבלה מטה.	35

9.1.2.1	אמנת השירות היא כלי בידי המזמין להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ומיטבי ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה בקיום תנאי המכרז.	35

9.1.2.2	כחלק מאמנת השירות, נקבע מנגנון פיצויים מוסכמים לפיו, במקרה של הפרת ההוראות והתנאים האמורים, כולם או מקצתם, יהיה המזמין רשאי להורות על גבייתם מהספק כמפורט להלן.	35

10.	תקלה רגילה	35

11.	תוך 24 שעות. בשבתות וחגים הזמן יימדד ממועד ההודעה לחברה ועד כניסת השבת/חג ויציאת השבת/חג ועד תיקון התקלה	35

12.	500 ₪ עבור כל שעת איחור מעבר ל24 שעות	35

13.	תקלה חמורה	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

14.	תוך 4 שעות מעת קבלת ההודעה, לרבות בשבתות וחגים	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

15.	700 ₪ עבור כל שעת איחור מעבר ל4 שעות	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

15.1.1.1	תקלה תחשב כסגורה רק לאחר קבלת אישור המזמין על כך.	35

15.1.2.1	הקבלן יבצע במהלך תקופת האחריות אחזקה מונעת בצורת בדיקה אחת לרבעון של כל הציוד הקיים	35

15.1.2.2	אחזקה מונעת תכלול לפחות את המטלות הבאות:	35

15.1.2.3	בדיקה פונקציונאלית של תפקוד הציוד/המערכת כגון: כיווני רגישות, כיולי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים וכד'.	36

15.1.2.4	פעולות נוספות שיקבעו על ידי המזמין בהתאם לצורך.	36

15.1.2.5	במידה ובזמן ביצוע אחזקה מונעת יתגלה הצורך ביצוע תיקונים על הקבלן לתקן אותם ככל שיידרש על מנת להביא את הציוד/המערכת למצב פעולה תקין ברמה של תחילת שנת האחריות.	36

15.1.2.6	הקבלן יעביר למזמין דיווחים תקופתיים, מדי כל רבעון, אשר יכילו את  התפלגות התקלות  לפי פריטים תוך ציון זמן ממוצע בין תקלות (MTBF)  וזמן ממוצע לתיקון (MTTR).	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

15.1.3.1	עבור כל המטלות, שתבוצענה ע"י הקבלן במסגרת ההתקשרות עם המזמין, יהיה על הקבלן להחזיק ברשותו רמת מלאי נאותה של חלפים, אביזרים, יחידות רזרביות, וציוד לסוגיו השונים על מנת לתקן כל תקלה אפשרית בציוד או במערכת במסגרת זמנים בהם מחויב הקבלן לעשות זאת כמפורט במכרז זה.	36

15.1.3.2	המזמין לא יקבל כל טענה של הקבלן כי איננו מסוגל לתקן תקלה בציוד או במערכת בזמן שהוגדר במפרט זה עקב מחסור בחלפים או צורך לייבא אותם מחו"ל.	36

15.7.2.1	תוכן תיעוד	37

15.7.2.2	תיאור מפורט של העבודה שבוצעה במתקן	37

15.7.2.3	הוראות הפעלה מפורטות של הציוד שהותקן	38

15.7.2.4	תכניות AS MADE DRAWINGS המיועדות לשקף נאמנה את כל העבודות שבוצעו על יד הקבלן במתקן כולל שרטוטים וצילומים של מיקום הציוד במתקן בהתאם לאמור בנספח בדיקות קבלה.	38

15.7.2.5	הוראות "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת.	38

15.7.2.6	מפרט לאחזקה מונעת הכולל הנחיות לבדיקה תקופתית של המערכת על ידי המזמין.	38

15.7.2.7	הוראות תיקון תקלות בדרג א'.	38

15.7.2.8	דיאגרמות חיבור כבלים של מרכיבי המערכת.	38

15.7.2.9	קטלוג של כל חלקי הציוד במערכת תוך ציון שם היצרן, דגם, מספר קטלוגי של הקבלן ומספר קטלוגים של המזמין.	38

16.	צוות הספק	39

16.2.2.1	על הזוכה להתקין את האמצעים אשר עמידתם הוכחה כי עמידות בדרישות  K4 לפחות כמו כן, בעלות תו תקן אמריקאי או בריטי או שווה ערך מאושרות על ידי יועץ מיגון.	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

16.2.2.2	אספקה התקנה וביצוע תשתיות עבור כל מחסומי נגיפה נגד התפרצות בשער כניסה ראשי למשרד האוצר. הסעיף כולל צנרת  נדרשת בין לוח הפיקוד לעמודים,  לרמזורים, לגלאי כביש, למחסומי זרוע , לפנל שליטה ולמערכת החשמלית . כמו כן כולל הסעיף גם  כבילה לכל המערכת מלוח חשמל קרוב. התשתיות יבוצעו על ידי קבלן המחסומים בהתאם לתכנון מפורט שיגיש הקבלן לפני ביצוע בהתאם למיקום המחסום, מיקום לוח הפיקוד להזנת החשמל למערכת. הסעיף כולל את כל עבודות החפירה ,יציקה ותיקוני הכביש\אספלט הנדרשים - קומפלט.	41

16.2.2.3	אספקה והתקנת מערכת נגד התפרצות רכב אוטומטית   (Bollard) כדוגמת דגם-L -BLG-02  כולל תאורת LED או שווה ערך מסביב לחלקו העליון של העמוד . נתוני העמוד: קוטר חיצוני מינימום 220 מ"מ, עובי דופן 20 מ"מ , גובה 700 מ"מ. מספר העמודים במערכת - כמצויין בסעיף 1 – כתב כמויות קיים. רמת נגיפה נדרשת K-4.  היחידות שתסופקנה תהינה בעלות ציפוי אבץ וצביעה בפולי אוראה   בגווני RAL על פי הנחיות המזמין ועל פי תוכנית פרטים.	41

16.2.2.4	אספקת והתקנת אמצעי בטיחות הכוללים לולאות גלאי כביש למניעת הפעלת המחסום במעבר רכב . הלולאות תהיינה כדוגמת LD-2 ( והמאפשרות  זיהוי כיוון הנסיעה ) או שווה ערך.	41

16.2.2.5	אספקת והתקנת מחסומי זרוע כדוגמת דגם EL-05  של, זרועות  פריקה למקרה של פגיעת רכב בזרוע,  גלאי כביש לאבטחה וסגירה  דגם LD2  או שווה ערך.	41

16.2.2.6	אספקת והתקנת רמזורים LED  כפולים ( רמזור אדום ורמזור ירוק).	41

16.2.2.7	אספקת והתקנת עמוד קבוע כדוגמת דגם BLG-02-FIX   אוטומטי קוטר חיצוני מינימום 220 מ"מ , עובי דופן 20 מ"מ , גבה 700 מ"מ או שווה ערך.	41

16.2.2.8	אספקה והתקנת מערכת בקרה חשמלית עבור מערכת נגד התפרצות בשער כניסה ראשי הכוללת לוח פיקוד ( ארון מתכת 5 שכבות צבע  (IP65  הסעיף כולל תכנון וביצוע של לוח פיקוד, סנכרון בין כל האלמנטים עפ"י תיאור מצורף. אפשרות הפעלת העמודים באמצעות מפסק מפתח בהפסקת חשמל, ( פתיחה \ סגירה ,עד 5 פעולות בהפסקת חשמל).	42

16.2.2.9	פנל לחצנים  (ימוקם בעמדת המאבטח) הכולל – לחצן פתיחה ,לחצן סגירה , לחצן פטרייה להפעלת חרום  , מפתח ביטול פעולת עמודים (קופסת מתכת, פנל אלומיניום, כולל מלל תאור בהדפסת משי ).	42

16.2.2.10	ביצוע כבילה להזנת חשמל של לוח פיקוד מערכת נגד התפרצות בשער ראשי מלוח חשמל קרוב. הסעיף כולל אספקת כבילת חשמל על פי דרישות מפרט זה, תכנון התוואי ואישור מהנדס חשמל של הקבלן לתכנון וביצוע עבודות החשמל בסעיף זה.	42

16.2.2.11	יסודות בודדים בטון ב-30 בחתך עד 1.5 מ"ר למחסומים נגד התפרצות בשער זה לרבות חפירה, מצע יריעות פוליאתילן בעובי  0.3 מ"מ, ברזל זיון ופלטות, הכול לפי מפרט הקבלן ואישור קונסטרוקטור לעמידה בנגיפה הנדרשת ובהתאם לתוכניות ופרטים. הסעיף כולל את כל הנדרש לביצוע העבודה על פי תנאי הקרקע ודרישות הנדסיות, תכניות מצורפות והנחיות קונסטרוקטור משולבות בתוכניות.	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

16.2.2.12	ביצוע אינטגרציה מלאה למערכת השו"ב במתקן, וכלל מערכות הביטחון והבטיחות הקיימות.	42

16.2.2.13	עלויות האינטגרציה במלואה עבור כלל המערכות הקיימות יכללו בהצעה המחיר של המציע.	42

16.2.3.1	מחסום טמון נגד התפרצות HEAVY DUTY ומיועדים לשימוש אינטנסיבי, בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים כדוגמת BLG02 או שווה ערך.	42

16.2.3.2	עמידה בתקן K-4. הקבלן יידרש להעמיד בידי המזמין אישור קונסטרוקטור ו/או חישובים המעידים על עמידה בתקן זה.	42

16.2.3.3	פעולת מהירה בהפעלה- עד שתי שניות לכל היותר לכל תנועה, בלימה מרוסנת בכל סוף מהלך ואפשרות שינוי המהירות.	42

16.2.3.4	יעוד העמוד:	43

16.2.3.5	מפרט העמוד:	43

16.2.3.6	הפעלה:	43

16.2.4.1	מחסום קבוע נגד התפרצות HEAVY DUTY בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים.	44

16.2.4.2	עמידה בתקן K-4. הקבלן יידרש להעמיד בידי המזמין אישור קונסטרוקטור ו/או חישובים המעידים על עמידה בתקן זה.	44

16.2.4.3	יעוד העמוד:	44

16.2.4.4	מפרט העמוד:	44

16.2.5.1	מחסום זרוע באורך של עד 6 מטר HEAVY DUTY (בעל מפרק מתקפל להתאמה לתקרת חניון נמוכה) ומיועדים לשימוש אינטנסיבי, בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים כדוגמת EL05. כולל עין אלקטרונית לזיהוי מעבר רכב.	44

16.2.5.2	נתונים טכניים:	44

16.2.5.3	עין אלקטרונית	45

16.2.5.4	לולאות זיהוי רכב	46

16.2.5.5	פסי האטה	46

16.2.5.6	מערכת LPR  - לא רלוונטי	47

16.2.5.7	קורא (קרבה) כרטיסים	47

16.2.5.8	התקנה תשתיות והשלמות	47

16.2.5.9	שלטים:	47

16.2.5.9.1	באחריות המזמין לספק שלטים לפתיחה וסגירה (באותו שלט) של השערים/מחסומים. השלטים יותאמו לטווח עמידתו של המאבטח בעמדות הכניסה והשערים במשרד האוצר.	47

16.2.5.9.2	לכל מחסום ושער יהיה שלט נפרד.	47

16.2.5.9.3	השלטים יותאמו לתנאי השטח ומזג האוויר ויאושרו לפני הזמנה על ידי המזמין.	47

16.2.5.9.4	הזוכה תספק 4 שלטים במעמד מסירת המערכת.	47

פרק ד' – הסכם התקשרות	49

1.	כללי	50

2.	היקף ותקופת ההתקשרות	51

3.	התחייבויות והצהרות הספק	51

4.	סודיות ואבטחת מידע	52

5.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	53

6.	בעלות וזכויות יוצרים	53

7.	יחסים בין הצדדים	54

8.	תמורה	54

9.	כללי תשלום	55

10.	סעיף אחריות	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

11.	ביטוח	57

12.	המחאת זכויות או חובות על פי הסכם	58

13.	הפסקת ההתקשרות	58

14.	סיום התקשרות	59

15.	הפרת ההסכם	59

16.	תרופות מצטברות	61

17.	כתובות הצדדים והודעות	61

18.	שונות	61

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

הצגת המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, ובהתאם להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאי סף

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים:

ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

נציגי המציע השתתפו בכנס המציעים כמפורט להלן במסמכי המכרז.

תנאי סף מקצועיים:

המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

פרויקטים –

על המציע להגיש רשימה של לפחות שלושה פרויקטים (3) שבוצעו על ידו בחמש השנים האחרונות (2017-2021) בתקן k4 לפחות. היקף כל פרויקט לא יפחת מ-300,000 ₪. על הפרויקטים להיות בסדר גודל דומה למפרט הטכני במכרז זה. הרשימה תכלול תיאור מפורט של הפרויקט, מיקומו, סדר גודל כספי של הפרויקט, שם המזמין, כתובתו ואיש קשר.

לפחות שניים (2) מהפרויקטים שבסעיף 2.2.5.1 בוצעו עבור גוף ממשלתי או ציבורי (משרד ממשלתי) הדורש אישור ביטחוני לעובדים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יגיש המציע תצהיר מאומת על ידי עו"ד של מורשה חתימה בחברה המפרט את עמידת החברה בתנאי הסעיף.

סיור קבלנים –

על המציע חלה החובה להשתתף בסיור קבלנים כתנאי סף להגשה והשתתפות במכרז זה. סיור הקבלנים יערך בתאריך 29.12.2022 במשרד האוצר ירושלים קפלן 1 בשעה 10:00. סיור קבלנים במנהל הרכב הממשלתי, בעיר רמלה יערך בתאריך 1.1.2023  בשעה 09:00.

מערך שירות –

על המציע להוכיח בדבר קיומו של מערך שירות ואחזקה למתן שרות 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, אמצעי תקשורת עם מספר קבוע במוקד שירות, לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה יש לצרף תצהיר של בעלי החברה המאושר ע"י עו"ד כי ברשות החברה קיים מערך שרות כמפורט לעיל.

במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים לעיל, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

ניקוד ההצעות

אופן מתן ניקוד להצעות במכרז

הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

מחיר –100%;

ציון סופי

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח א' בפרק ב' של המכרז).

הצעת המחיר ליחידה תוכפל במשקל היחסי של אותה יחידת תמחור במכרז, כפי שהיא הוגדרה.

לבסוף, יסכום המזמין את המחיר המשוקלל של כלל יחידות התמחור, וכך תתקבל הצעת המחיר הסופית של המציע.

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

ההצעות ידורגו מההצעה הנמוכה ביותר להצעה הגבוה ביותר. במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995 ("תקנות העדפת תוצרת הארץ"), וזאת למציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, מספר הצעות יקבלו ציון משוקלל זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז הגיש בקשה ועומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתם המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן תודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

פעולות לביצוע על ידי הזוכה

על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

במידה והזוכה הינו תאגיד, עליו להעביר אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי התאגיד אינו רשום כמפר חוק או שהוא בהתראה לפני רישום כמפר חוק. את האישור יש להביא על באמצעות נסח פרטי חברה או שותפות עדכני מרשות התאגידים (האישור הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בלחיצה על הקישור "הפקת נסח חברה", ניתן להיעזר בקישור-עבור חברה, עבור שותפות).

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג'  נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד.

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל הספקים הממשלתי ובכלל זה להגיש את הסכם ההצטרפות לפורטל הספקים המופיע בהוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים" חתום, או לחילופין להמציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

במידה והזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

תחילת מתן השירותים

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי חוזה ההתקשרות ("מועד החתימה על חוזה ההתקשרות").

לאחר מועד החתימה על חוזה ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| סיור קבלנים משרד האוצר ירושלים | ב 29.12.2022 בשעה 10:00 |
| סיור קבלנים מנהל הרכב רמלה | ב 1.1.2023 בשעה 09:00 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 8.1.2023 בשעה 14:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏22/01/2023 בשעה 12:00 |

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות המזנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 10-2021 – להחלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר ("דף המכרז").

כנס מציעים

ההשתתפות בכנס ורישום המשתתף ברשימת הנוכחים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. באחריות המציע לוודא את רישומו ברשימת המשתתפים בכנס באמצעות קבלת אישור השתתפות מהמזמין.

יש להירשם מראש לכנס באמצעות שליחת שם הנציג שישתתף מטעם המציע בכנס לכתובת המייל vmichrazim@mof.gov.il   כל נציג שישתתף בכנס יוכל לייצג מציע אחד בלבד.

כנס מציעים יתקיים בכתובת:  ירושלים , קפלן 1 משרד האוצר. מנהל הרכב רמלה יוסף קלאוזנר 20.

תשובות שיינתנו בכנס המציעים יחייבו את המזמין רק אם ניתנו בכתב והועברו לכלל המציעים בהתאם למפורט להלן.

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

שאלות המציעים בנוגע למכרז יועברו בטבלה מסודרת, עם הפניה לסעיף במכרז כלפיה מופנית השאלה, ובניסוח תמציתי וברור. יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל כתובת דואר אלקטרוני: vMichrazim@mof.gov.il. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, שיועברו בעל פה או בטלפון או שיופנו לגורם אחר מהמצוין לעיל,  לא יחייבו מענה מאת המזמין.

לא ינתן מענה לשאלות שישלחו בעילום שם.

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז באתר האינטרנט, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

תשובות המזמין לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף המכרז שבאתר האינטרנט בלבד. המענה לשאלות הבהרה יחשבו כחלק ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים במכרז. האחריות להתעדכן בתשובות המזמין לשאלות ההבהרה היא של המציעים במכרז.

במענה לשאלות ההבהרה המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז. תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח תשובות ההבהרה שיפורסמו, לקצר נוסח של שאלה או לנסחה מחדש. נוסח התשובות שפורסם הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

הגשת הצעות במכרז

הצעות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את חוברת ההצעה (פרק ב) בשני עותקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), במעטפה סגורה היטב, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות בלבד.

עבור כל עותק של ההצעה, טופס הצעת המחיר (נספח  1 לפרק זה), יוכנס לתוך מעטפה נוספת, סגורה היטב, (עליה יירשם "הצעת מחיר") אשר תוכנס גם היא לתוך מעטפת המכרז. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים (למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה) בשום דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את שם המכרז ומספרו בלבד.

המציע יצרף להצעתו נוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, במידה ופורסמו. אם פרסם המזמין מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך פרק זמן ממושך. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.

כללי המכרז

בדיקה ההצעות

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

המזמין, רשאי לבקש מהמציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

הצעה יחידה

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש;

פסילת הצעות

המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

פסילת הצעה חסרה או לא ברורה – אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין היא לוקה בחוסר בהירות או חוסר סדר ניכר.

פסילת הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

פסילת הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

פסילת הצעה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

פסילת הצעה עקב ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע.

פסילת הצעה בגין תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו, (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז באתר האינטרנט. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

הוצאות

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק המכרזים מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז, מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור.

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים.

במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | דוא"ל: |

עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורט במכרז. רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז.

עמידה בתנאי סף מנהליים:

המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאים הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז, בהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה)

- המציע רשום בישראל כדין.

- לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין. נימוק: _____________________.

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

ניהול פנקסים – המציע מצהיר כי הוא:

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערף מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע אישור פקיד מורשה ולסמן כנספח ב'

היעדר הרשעות – המציע מצהיר כי:

המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בס' 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח ג'

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק:

יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות:

      - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

      - המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

      - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

      - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

השתתפות בכנס מציעים (יש לסמן X במקום המיועד לכך)

- נציגים מטעם המציע השתתפו בכנס המציעים.

פירוט – שמות הנציגים שנכחו בשם המציע בכנס המציעים:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

תנאי סף מקצועיים:

עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

פרויקטים – על המציע להגיש רשימה של לפחות שלושה פרויקטים (3) שבוצעו על ידו חמש השנים האחרונות (2017-2021) בתקן k4 לפחות. היקף כל פרויקט לא יפחת מ-300,000 ₪. על הפרויקטים להיות בסדר גודל דומה למפרט הטכני במכרז זה. הרשימה תכלול תיאור מפורט של הפרויקט, מיקומו, סדר גודל כספי של הפרויקט, שם המזמין, כתובתו ואיש קשר. לפחות שנים (2) מהפרויקטים בוצעו עבור גוף ממשלתי או ציבורי (משרד ממשלתי) הדורש אישור ביטחוני לעובדים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יגיש המציע תצהיר מאומת על ידי עו"ד של מורשה חתימה בחברה המפרט את עמידת החברה בתנאי הסעיף.

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - סיור קבלנים –

על המציע חלה החובה להשתתף בסיור קבלנים כתנאי סף להגשה והשתתפות במכרז זה. סיור הקבלנים יערך בתאריך 29.12.2022 במשרד האוצר ירושלים קפלן 1 בשעה 10:00. סיור קבלנים במנהל הרכב הממשלתי, בעיר רמלה יערך בתאריך 1.1.2023  בשעה 09:00.

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מערך שירות – 3.3.9	על המציע להוכיח בדבר קיומו של מערך שירות ואחזקה למתן שרות 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, אמצעי תקשורת עם מספר קבוע במוקד שירות אשר עובד 24 שעות ביממה, לצורך עמידת המציע בתנאי סף זה יש לצרף תצהיר של בעלי החברה המאושר ע"י עו"ד כי ברשות החברה קיים מערך שרות כמפורט לעיל

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ככלל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

בקשה למתן העדפה

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים.

העדפת תוצרת הארץ

מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ ויצרף אישור רו"ח להוכחת זכאותו (נספח ב – הצהרות ואישור רו''ח – העדפת תוצרת הארץ להוראת תכ"ם 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ"). מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת הGPA חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו.

מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות אותם מראש, וככל שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, ויחולקו ב-1.5, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות לחלק את מחירו רק ב- 1.15.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים) .

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

בחתימתנו אנו מאשרים כי

- קראנו את כל הוראות המכרז, כי כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח א' | הצעת מחיר | על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח |
| נספח ב' | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח ג' | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח |
| נספח ד' | דרישות הביטוח | על המציע להגיש מסמכי הביטוח בהתאם לדרישות המופיעות בנספח. |

נספח א' - טופס הצעת המחיר

טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת

לכבוד

ועדת המכרזים

משרד האוצר

הנדון : הצעה כספית למכרז  10-2021

- בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי הכספית למכרז.

- להלן הצעת המחיר (יש למלא את העמודה הנחה מוצעת לפריט ומחיר משוקלל

| יחידת תמחור | מחיר מוצע לפריט כולל מע"מ (A) | משקל יחידת התמחור (B) | מחיר משוקלל (A*B) |
| --- | --- | --- | --- |
| מחסום זרוע חשמלי כולל זרוע עגולה 5מטר כולל: עניות ביטחון עם עמודים |  | 3 |  |
| עמוד טמון נגד התפרצות כולל התקנה וכול הנדרש. |  | 6 |  |
| גלאי כביש /גלאי כביש לולאה אחת |  | 4 |  |
| רמזור אדום ירוק קוטר 200 כולל חיבור |  | 4 |  |
| שלטים למחסומים עם יכולת פתיחה בודדת ו כפולה |  | 5 |  |
| גלאי כביש - 2 לולאות |  | 4 |  |
| קופסת פיקוד ושליטה בביתן שומר על השערים ועמודי התפרצות |  | 4 |  |
| פאנל שליטה ובקרה ראשי לשליטה על כל השערים אלקטרונים, מחסומים ועמודי התפרצות |  | 1 בחדר הבקרה |  |
| פסי האטה (2 מטר) כולל התקנה |  | 6 |  |
| מחסום זרוע באורך של עד 6 מטר בעל מפרק מתקפל |  | 1 |  |
| ארון פיקוד וכל הקשור להפעלה (כניסה+ יציאה עבור כל שער מלבד שער משרד הפנים) |  | 4 |  |
| שער דו כנפי כולל מסגרת שער חדשה (רמלה) באורך כנף של 2.5 מטר כולל פירוק הקיים והתקנה |  | 1 (בעל שתי כנפיים) |  |
| מנוע לשער דו כנפי חשמלי/אלקטרו הידראולי (רמלה) לפתיחה תוך 15 שניות וסגירה אוטומטית |  | 2 (אחד לכל כנף) |  |
| שלט פתיחה וסגירה כל שער (רמלה) |  | 3 |  |
| גלאי כביש לפתיחה אוטומטית ביציאה ושמירה ששער לא יסגר (רמלה) |  | 2 |  |
| עין דו קווית כולל עמוד נגדי (רמלה) |  | 4 |  |
| אחריות ותחזוקה לשנה לשער הקיים במשרד, מנוע וכלל הרכיבים חניון ראשי קפלן (ראשי) |  | 1 |  |
| אחריות ותחזוקה לשנה לשער הקיים במשרד , מנוע וכלל הרכיבים חניון (משני) רופין |  | 1 |  |
| אחריות ותחזוקה לשנה לשער הקיים במשרד, מנוע וכלל הרכיבים שער משני משרד הפנים |  | 1 |  |
| אחריות ותחזוקה לשנה לשער הקיים במשרד, מנוע וכלל הרכיבים שער חניון גבעת ההפגנות (על פי המפרט הטכני) |  | 1 |  |
| עלות שנת שירות אחריות ותחזוקה לכלל המערכות שהותקנו והנוספים המפורטים במסמכי מכרז זה (החל מהשנה השלישית והלך). |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |

- במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על הסף.

- אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח ג' -  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז החלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר, מספר 10-2021 עבור משרד האוצר. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז החלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר, מספר 10-2021.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

השירותים הנדרשים

כללי

בחלק זה יפורטו השירותים הנדרשים מהספק.

החלפת מערך המחסומים נגד התפרצות ומתן שירותי אחזקה ותיקון עבור שערי ביטחון ומחסומים הנמצאים בכניסות השונות למשרד האוצר הראשי שברחוב קפלן 1, ירושלים ובמנהל הרכב רמלה.

כל העבודות אשר יבוצעו על ידי הזוכה ילוו באישור יועץ מיגון, יועץ בטיחות, יועץ תנועה, מהנדס חשמל, קונסטרוקטור, אישור התקנת אמצעים על פי התקנים הנדרשים במסמכי מכרז זה. הזוכה יסע בכל עלויות האישורים הנלווים מעלה. אנשי המקצוע הרשומים בסעיף זה יאושרו מראש על ידי המזמין על סמך הגשת קורות חיים וניסיון בפרויקטים בסדר גודל זהה לפרויקט זה ויתרון לניסיון בפרויקטים ממשלתיים.

חלק זה יהווה נספח להסכם ההתקשרות עם הספק לאחר בחירתו. ככל והספק יציע הצעה מיטיבה יחסית למפורט בחלק זה – יידרש הספק לספק שירותים בהתאם להצעה העדיפה למזמין, והוראות פרק זה יעודכנו בהתאם.

התמורה עבור השירותים הנדרשים מפורטת בחלק ג' למסמכי המכרז להלן. תשומת לב להפניות לרכיבי התמורה השונים המפורטים בחלק זה.

אספקה והתקנה

הזוכה מתחייב כי תקופת האחריות ומתן שירותי האחזקה תחל מיד לאחר חתימתו על חוזה ההתקשרות.

תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל 24 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה של המשרד על החוזה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך תקופת התקשרות זו 5 פעמים נוספות לתקופה של 12 חודשים בכל פעם .

אספקת הציוד ותחילת העבודה תעשה תוך 30 ימי עסקים לאחר הודעה על זכיה במכרז. ממועד שליחת ההזמנה לספק, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב עם המזמין.

הרכיבים והמוצרים שיותקנו ויסופקו יהיו חדשים.

בולרדים  - המציע יספק בולרדים (עמודי נגיפה) בתקן זהה לתקן עמידה כנגד רכב מתפרץ ברמה K-4 (לפי תקן משרד החוץ האמריקאי) . הבולרדים (עמודי פלדה) יהיו מהסוג שנבחן בניסוי על ידי מעבדה מוסמכת בארץ או בחו"ל לבדיקות לפי תקן על הספק להציג את תוצאות הבחינה..

המערכת תכלול פירוק המערכות והשערים הקיימים וכן את כל הרכיבים, תשתיות, האביזרים והכבלים הנדרשים להפעלה מלאה של המערכת הכוללת אינטגרציה מלאה עם מערכות קיימות.

על הציוד להיות מסומן באופן בולט באופן הבא –

מקרא עבור כלל האביזרים המותקנים.

מספר אביזר.

אביזרים ואמצעים חיצוניים (מותקנים בחניון) יסומנו באמצעי הבטיחות הנדרשים.

כבילה ותשתיות יהיו מותקנים באופן מסודר(בתוך צינור גמיש), מוסתר ו/או במקום שאינו נגיש ובנוסף תיוג וסימון ברור. תשתית נפרדת תותקן לחשמל ותקשורת/בקרה.

על הספק למסור, ביחד עם אספקה, התקנה ולקיחת האחריות, את כל התיעוד הנלווה להם, כפי שהוא מופק ע"י יצרן הציוד.

ביצוע פרויקט פירוק והחלפת מערך המחסומים נגד התפרצות ומתן שירותי אחזקה ותיקון עבור שערי ביטחון ומחסומים הנמצאים בכניסות השונות למשרד האוצר הראשי שברחוב קפלן 1, ירושלים יבוצעו על ידי עובדי הספק הזוכה בלבד.

שירותי אחריות ותחזוקה

פרק זה מגדיר את חובותיו של הקבלן למתן שרותי אחזקה ואחריות כוללים לציוד, מערכות ולציוד ומערכות אשר סופקו על ידי קבלנים אחרים ואשר מופעלים במתקן המזמין ומפורטים בנספח המפרט הטכני.

תקופת האחריות להחלפת מערך המחסומים נגד התפרצות וציוד ומערכות המפורטים במפרט הטכני לתקופה של 24 חודשים מיום קבלת המערכת בהתאם לתהליך מסירת וקבלת המערכת כמפורט בנספח בדיקות קבלה.

למזמין שמורה האופציה בהתאם לשיקול דעתו להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה וזאת לתשע אופציות בנות שנה כל אחת. 12 חודשים בכל פעם. במקרה זה יאריכו הצדדים את ההסכם בניהם השירות,  האחריות והתחזוקה  על הציוד תחול גם על תקופה זו.

הספק יספק שירותי אחריות ותחזוקה 24 חודשים מיום מסירת המערכת עבור החלפת מערכת מחסומי הביטחון נגד פריצה ולקיחת אחריות ושירותי אחזקה מלאים עבור השערים מיום חתימה על ההסכם.

שירותי האחריות והתחזוקה יכללו את השירותים כדלקמן:

מתן שירותי אחזקה עבור מערכות מחסומי ביטחון ושערים היקפיים המותקנים בכניסה הראשית של משרד האוצר קפלן 1 ירושלים ובשערים ההיקפיים ברחוב רופין ירושלים, שער משרד הפנים (בתוך משרד האוצר),מנהל הרכב רמלה וגבעת ההפגנות אשר הותקנו על ידי הספק ואמצעים ואביזרים אשר נלקח עליהם אחריות. באחריות הספק לבחון את מצב המערכות.

בדיקת תקינות ותחזוקה מונעת אחת לחציון על מנת לשמר את המערכות ברמת כשירות גבוהה ושמירת תקינות המערכות לאורך זמן.

שירותי האחזקה ושירותי התחזוקה השוטפים יינתנו למערכות ולמפרטים הקיימים במתקן אשר מופרטים בנספח המפרט הטכני.

הפעלת מוקד שירות.

הקבלן יפעיל מוקד שירות במשך 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה.

הודעה טלפונית זימונית על תקלה למוקד תחייב את הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל.

תיקון תקלות.

הקבלן מתחייב לדווח על תקלה בציוד עליה יודיע לו המזמין או שתתגלה על ידי הקבלן עצמו במסגרת אחזקה מונעת (ראה כפי שיפורט בהמשך).

במידה ובמהלך תקופת האחריות באותו פריט ציוד תהיה תקלה החוזרת 3 פעמים חייב הקבלן לספק ציוד חדש במקום הציוד בו חלה התקלה החוזרת.

תקלות שתגרמנה עקב אספקת ציוד פגום שלא מתפקד כנדרש במפרט תתוקנה על חשבון הקבלן כולל אספקת חלקים, נסיעות וש"ע. תיקון תקלות שתגרמנה מסיבות של ונדליזם / פגיעה פיסית מכוונת ישולם על ידי המזמין עפ"י תנאי המכרז.

כל תקלה חייבת להיות מתוקנת תוך פרקי זמן המוגדרים להלן:

| - סוג תקלה | - זמן הגעה וטיפול בתקלה |
| --- | --- |
| - תקלה רגילה | - תוך 48 שעות. בשבתות וחגים הזמן יימדד ממועד ההודעה לחברה ועד כניסת השבת/חג ויציאת השבת/חג ועד תיקון התקלה |
| - תקלה חמורה | - הגעה תוך 24 שעות מעת קבלת ההודעה, לרבות שבת וחגים וטיפול בתקלה בצורה רצופה עד החזרת המתקן לעבודה רגילה. |

תקלה חמורה מוגדרת כתקלה אשר פוגעת במבצעיות המתקן ו/או משביתה את פעולת מערכת המחסומים .

זמן התיקון המוגדר לעיל מתייחס מרגע העברת הפניה למוקד השרות ועד לגמר ביצוע התיקון ע"י הקבלן ואישור המזמין עד השלמת התיקון.

תיקון תקלות יבוצע במתקן ברצף עד לגמר תיקון התקלה.

הקבלן ינהל יומן רישום תקלות במערכת ובו ירשמו: תאריך, הודעה, מהות התקלה, פירוט התיקון, שם הטכנאי, חתימת הטכנאי, תאריך התיקון שם מלא של האחראי, חתימת האחראי.

על הטכנאי הקבלן לרשום ביומן כל תקלה ותיקון בוצע על ידו כולל אישור וחתימת נציג המזמין במתקן. היומן יבוקר על ידי המזמין.

בגמר כל בדיקת מערכת או תיקון תקלה יעביר הקבלן למזמין בדוא"ל דו"ח תיקון בו יפורטו כל הבדיקות הכיוונים, סעיפי התיקון, חלקים שהוחלפו, תיאור הליקוי בלקים. אי עמידה בזמני התיקון לעיל יגרור הטלת קנסות כפי שמוגדר בטבלה מטה.

רמות שירות (SLA)

אמנת השירות היא כלי בידי המזמין להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ומיטבי ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה בקיום תנאי המכרז.

כחלק מאמנת השירות, נקבע מנגנון פיצויים מוסכמים לפיו, במקרה של הפרת ההוראות והתנאים האמורים, כולם או מקצתם, יהיה המזמין רשאי להורות על גבייתם מהספק כמפורט להלן.

| - תקלה רגילה | - תוך48 שעות. בשבתות וחגים הזמן יימדד ממועד ההודעה לחברה ועד כניסת השבת/חג ויציאת השבת/חג ועד תיקון התקלה | - 500 ₪ עבור כל שעת איחור מעבר ל 48 שעות |
| --- | --- | --- |
| - תקלה חמורה | - הגעה תוך 24 שעות מעת קבלת ההודעה, לרבות שבת וחגים וטיפול בתקלה בצורה רצופה עד החזרת המתקן לעבודה רגילה. | - 600 ₪ עבור כל שעת איחור מעבר ל 24 שעות |

תקלה תחשב כסגורה רק לאחר קבלת אישור המזמין על כך.

אחזקה מונעת אחת לחציון ו/או במידת הצורך:

הקבלן יבצע במהלך תקופת האחריות אחזקה מונעת בצורת בדיקה אחת לחציון של כל הציוד הקיים

אחזקה מונעת תכלול לפחות את המטלות הבאות:

בדיקה פונקציונאלית של תפקוד הציוד/המערכת כגון: כיווני רגישות, כיולי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים וכד'.

פעולות נוספות שיקבעו על ידי המזמין בהתאם לצורך.

במידה ובזמן ביצוע אחזקה מונעת יתגלה הצורך ביצוע תיקונים על הקבלן לתקן אותם ככל שיידרש על מנת להביא את הציוד/המערכת למצב פעולה תקין ברמה של תחילת שנת האחריות.

אחזקת מלאי חלקי חילוף.

עבור כל המטלות, שתבוצענה ע"י הקבלן במסגרת ההתקשרות עם המזמין, יהיה על הקבלן להחזיק ברשותו רמת מלאי נאותה של חלפים, אביזרים, יחידות רזרביות, וציוד לסוגיו השונים על מנת לתקן כל תקלה אפשרית בציוד או במערכת במסגרת זמנים בהם מחויב הקבלן לעשות זאת כמפורט במכרז זה.

המזמין לא יקבל כל טענה של הקבלן כי איננו מסוגל לתקן תקלה בציוד או במערכת בזמן שהוגדר במפרט זה ברמת השירות, עקב מחסור בחלפים או צורך לייבא אותם מחו"ל.

עדכון גרסאות למערכות (במידת הצורך).

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך כי במסגרת חוזה ההתקשרות עם המזמין, הוא יישא באחריות כוללת לתפעול שוטף ופונקציונאלי של הציוד וכן לנזקים שנגרמו למזמין ולצד שלישי מהמערכות המפורטות במפרט זה, למעט תקלות ונזקים הנובעים מתפעול שגוי בניגוד להנחיות היצרן/ספק, פעולות בזדון וכוח עליון נספח ד''

הקבלן יישא בכל עלויות הטיפול חלפים ותיקון המערכת והחזרתה למצב פעילות תקין כפי שהיה ביום חתימת ההסכם.

כללי הנדסת אנוש:

כל מטלה שתבוצע על ידי הקבלן תבוצע לפי כללי "הנדסת אנוש" על מנת לאפשר נוחות הפעלה ותחזוקה של הציוד או המערכת. נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם:

מיקום ציוד כך שיאפשר יעילות מבצעית מרבית והפעלה נוחה וקלה .

שליטה ובקרה.

גישה קלה ונוחה לציוד לצורך תחזוקה .

כל חלקי המערכת יבנו במטרה לתפוס מינימום מקום.

בניה מודולארית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה.

טיב ביצוע ומיומנות:

הקבלן מתחייב שכל מטלה תבוצע על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה, במיומנות גבוהה ובהתמחות כנדרש להשלמת המשימה לשביעות רצון הלקוח.

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לא יפחתו מהאיכות אשר קיימת במתקן ומפורטת בסעיף 2 בנספח זה וכל הפחות יהיו "שווה ערך" באיכותם למערכות שיותקנו ולמערכות הקיימות. שימוש בחומרים לא מאושרים יחייב את הקבלן לפרק את אשר ביצע ולבנותו מחדש, כאשר כל הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של הקבלן.

שווה ערך :

שווה ערך - פירושו, מוצר הדומה או טוב יותר מבחינת האיכות למוצר המקורי שהיה קיים במתקן.

הקבלן רשאי בכל עת להציע למזמין ציוד ש"ע, בתנאי שיוכח כי ציוד כזה שווה או טוב יותר מהמוצר המקורי הכלול בהצעת הקבלן מבחינת מפרטים טכניים ו/או תפעוליים.

ברגע שהקבלן יהיה מעוניין לספק ציוד שווה ערך יהיה עליו להביאו לאישור המזמין והמזמין רשאי יהיה לאשר או לא לאשר ציוד כזה.

במידה ולא אישר המזמין את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש והוגדר מלכתחילה, או יציע מוצר אחר לאישור המזמין.

בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר, מתייחס לבצוע העבודה באמצעות המוצר הנזכר. במקרה של שימוש במוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המזמין כשווה ערך למוצר הנקוב, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצוין בהצעתו של הקבלן.

אישר המזמין מוצר ש"ע והתברר בסופו שש"ע אינו נותן את אותו מענה (מבצעי ו/או טכני ו/או תפעולי), יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ללא כל תמורה נוספת.

תיעוד טכני:

כחלק בלתי נפרד מביצוע כל מטלה יהיה על הקבלן לספק למזמין תיעוד טכני מפורט של עבודתו.

היקף התיעוד הטכני הנדרש מותנה באופי המטלה שהקבלן יידרש לבצע ומפורט בטבלה שלהלן:

תוכן תיעוד.

תיאור מפורט של העבודה שבוצעה במתקן.

הוראות הפעלה מפורטות של הציוד שהותקן.

תכניות AS MADE DRAWINGS המיועדות לשקף נאמנה את כל העבודות שבוצעו על יד הקבלן במתקן כולל שרטוטים וצילומים של מיקום הציוד במתקן בהתאם לאמור בנספח בדיקות קבלה.

הוראות מפורטות  "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת.

מפרט לאחזקה מונעת הכולל הנחיות לבדיקה תקופתית של המערכת על ידי המזמין.

הוראות תיקון תקלות בדרג א'.

דיאגרמות חיבור כבלים (חשמל/תקשורת/בקרה)  של מרכיבי המערכת.

קטלוג של כל חלקי הציוד במערכת תוך ציון שם היצרן, דגם, מספר קטלוגי של הקבלן ומספר קטלוגים של המזמין.

התיעוד מחייב בדיקה ואישור מראש ובכתב של המזמין. הקבלן מחויב לתקן את התיעוד ואת תכניות העדות ככל שיידרש על ידי המזמין.

לאחר אישור המזמין לטיוטת התיעוד יימסר למזמין תיעוד סופי בשלושה עותקים קשיחים מדיה מגנטית (CD) ובקובץ PDF.

הדרכה:

הדרכה תפעולית לאנשי המתקן לרמה שתאפשר להם ביצוע מלא ושוטף של תפעול שוטף ומבצעי של הציוד או המערכת עד פעמיים בשנה בהתאם לדרישת המזמין.

ההדרכה תתבצע במתקנו של המזמין.

מוסכם בזה כי המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן את המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי, כל עוד לא נערכו הדרכות תפעוליות במעמד מסירת המערכת  והסתיימו לשביעות רצון המזמין.

המזמין יוכל לבקש הדרכה נוספת ללא תשלום פעם בשנה לעובדים חדשים.

קבלני משנה:

הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לחברה ו/או אדם ו/או גורם אחר כל זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם המזמין.

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלקים מהמטלות אך ורק לאחר שיקבל לכך אישור מיוחד בכתב מאת המזמין.

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא לאשר השתתפותו של קבלן משנה בביצוע העבודה, מבלי שיידרש לנמק צעד זה. סירובו של המזמין לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות הקבלן ומהתחייבויותיו לבצע בעצמו את המטלות המוגדר במפרט.

אישורי כניסה ועבודה במתקן המזמין:

הכניסה והעבודה במתקן תותר אך ורק לאנשים שאושרו מראש ע"י מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר וברשותם אישור כניסה ועבודה מתאים ותקף.

מיד עם אישור הזוכה במכרז יגיש  הזוכה למשרד האוצר רשימת עובדים שבכוונתו להעסיק במסגרת המכרז, כולל האישורים אשר יתבקש ממערך הביטחון. הרשימה תיבדק ע"י המזמין ולזוכה תועבר רשימת העובדים המורשים לעבודה. הוספת עובד חדש לרשימה תתאפשר רק לאחר אישורו ע"י מערך סייבר חירום וביטחון של משרד האוצר.

הזוכה מתחייב לא להעסיק ולא לשתף בפרויקט אנשים נוספים ללא האישור הביטחוני הנדרש ואשר לא אושרו מראש על ידי מערך הביטחון של משרד האוצר.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר שיתוף בפרויקט של אנשים המופיעים ברשימת הזוכה, למרות שיש ברשותם הסיווג הנדרש, ולדרוש את החלפתם באחרים בעלי הסיווג המתאים.

הזוכה מתחייב להחזיר למנהל את רישיון הכניסה של כל עובד שעל שמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד, בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו.

צוות הספק

הקבלן ימנה איש קשר קבוע ובכיר אשר ינהל את הפעילות מול משרד האוצר (המזמין) בפרויקט זה, לאחר אישור המזמין למנהל הפרויקט. על אישר הקשר להיות בעל ניסיון בארגון וניהול פרויקטים מסוג זה. כמו כן איש הקשר יהיה בקיא בכל הצדדים המסחריים והטכניים של העבודה מול משרד האוצר.

הקשר בין המזמין לקבלן בכל הנושאים המנהליים והטכניים יבוצע באמצעות איש הקשר. המציע יצרף את פרטי איש הקשר במועד הודעה על השתתפות במכרז(שם מלא, ת.ז, טלפון, פלאפון, דוא"ל)

הזוכה יעסיק לצורך ביצוע המטלות המוגדרות במכרז אך ורק עובדים מקצועיים ברמה טכנית גבוהה בעלי ידע וניסיון במערכת וההתקנות.

המזמין יכול לדרוש החלפת כל אדם המועסק על ידי הקבלן בפרויקט, ואשר לדעתו איננו מתאים לתפקיד. הקבלן מתחייב למלא באופן מידי אחר דרישה זו ולמנות מידית אדם מתאים אחר במקומו.

מפרט טכני מערכת מחסומים נגד התפרצות:

מפרט קיים – עבור הפרויקט כהגדרתו במכרז ועבור השירות כהגדרתו במכרז (לרבות שערים).

| תיאור פריט | כמות |  |
| --- | --- | --- |
| שער ומנוע חניון ראשי | 1 | לא מוחלף יהיה בשירות ותחזוקה מלאה |
| שער ומנוע חניון משני (גבעת ההפגנות) | 1 |  |
| שער ומנוע רחוב רופין | 1 |  |
| שער ומנוע משרד הפנים | 1 |  |

| גבעת ההפגנות |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תיאור פריט | כמות | חברה | דגם |  |
| מחסום זרוע כפולה 8 מא' כולל משקולות | 1 | EL-GO-TEAM | EL08 | לא מוחלף יהיה בשירות ותחזוקה מלאה |
| גלאי כביש (מוזהב) לסגירה אוטו' | 1 | D-TECK | LD-1 |  |
| גלאי כביש | 1 | EL-GO-TEAM | LD-2 |  |
| עין דו קווית | 2 | פוטואלקטרית | ZOOM-Z2E |  |
| רגל נגדית לעין | 2 | EL-GO-TEAM | GENEYE |  |
| מקלט ספרות רומיות | 1 | EL-GO-TEAM | RC |  |
| משדר ספרות רומיות | 2 | EL-GO-TEAM | RC |  |

    - להלן כתב כמויות של המפרט הקיים במתקן:

    - תכולת עבודה:

      - עבור מערך כניסה ראשית:

      - אספקה התקנה וביצוע תשתיות עבור כל מחסומי נגיפה נגד התפרצות בשער כניסה ראשי למשרד האוצר. הסעיף כולל תשתית צנרת  נדרשת בין לוח הפיקוד לעמודים,  לרמזורים, לגלאי כביש, למחסומי זרוע, עניות ועמודים , לפנל שליטה ולמערכת החשמלית, הצבת מאיטי תנועה . כמו כן כולל הסעיף גם  כבילה בקרה  וחשמל לכל המערכת מלוח חשמל קרוב. התשתיות יבוצעו על ידי קבלן המחסומים בהתאם לתכנון מפורט שיגיש הקבלן לפני ביצוע בהתאם למיקום המחסום, מיקום לוח הפיקוד להזנת החשמל למערכת. הסעיף כולל את כל עבודות החפירה ,יציקה ותיקוני הכביש\אספלט הנדרשים כולל פירוק המערכת הקיימת - קומפלט.

      - אספקה והתקנת מערכת נגד התפרצות רכב אוטומטית   (Bollard) חשמלי  כולל תאורת LED או שווה ערך מסביב לחלקו העליון של העמוד . נתוני העמוד: קוטר חיצוני מינימום 220 מ"מ, עובי דופן 20 מ"מ , גובה 700 מ"מ. מספר העמודים במערכת - כמצוין בסעיף 1 – כתב כמויות קיים. רמת נגיפה נדרשת K-4.  היחידות שתסופקנה תהינה בעלות ציפוי אבץ וצביעה בפולי אוראה   בגווני RAL על פי הנחיות המזמין ועל פי תוכנית פרטים. המזמין יאשר את ההתקנה בכתב לאחר הצגתו.

      - אספקת והתקנת אמצעי בטיחות הכוללים לולאות גלאי כביש למניעת הפעלת המחסום במעבר רכב . הלולאות תהיינה אלקטרו מגנטיות ( והמאפשרות  זיהוי כיוון הנסיעה ).

      - אספקת והתקנת מחסומי זרוע עבור 5 מטר של, זרועות  פריקה למקרה של פגיעת רכב בזרוע,  גלאי כביש אלקטרו מגנטי לאבטחה וסגירה  עניות ועמודים לכול מחסום.

      - אספקת והתקנת רמזורים LED  כפולים ( רמזור אדום ורמזור ירוק). 200 מ"מ.

      - אספקת והתקנת מאיטי תנועה מיקומים שיחולטו.

      - אספקת והתקנת עמוד קבוע אוטומטי קוטר חיצוני מינימום 220 מ"מ , עובי דופן 20 מ"מ , גבה 700 מ"מ או שווה ערך.

      - אספקה והתקנת מערכת בקרה חשמלית עבור מערכת נגד התפרצות בשער כניסה ראשי הכוללת לוח פיקוד ( ארון מתכת 5 שכבות צבע באטימות (IP65  הסעיף כולל תכנון וביצוע של לוח פיקוד, סנכרון בין כל האלמנטים עפ"י תיאור מצורף. אפשרות הפעלת העמודים באמצעות מפסק מפתח בהפסקת חשמל, ( פתיחה \ סגירה ,עד 5 פעולות בהפסקת חשמל).

      - פנל לחצנים  (ימוקם בעמדת המאבטח) הכולל – לחצן פתיחה ,לחצן סגירה , לחצן פטרייה להפעלת חרום  , מפתח ביטול פעולת עמודים (קופסת מתכת, פנל אלומיניום, כולל מלל תאור בהדפסת משי ).

      - ביצוע כבילה להזנת חשמל של לוח פיקוד מערכת נגד התפרצות בשער ראשי מלוח חשמל קרוב. הסעיף כולל אספקת כבילת חשמל על פי דרישות מפרט זה, תכנון התוואי ואישור מהנדס חשמל של הקבלן לתכנון וביצוע עבודות החשמל בסעיף זה.

      - ביצוע אינטגרציה מלאה למערכת השו"ב במתקן, וכלל מערכות הביטחון והבטיחות הקיימות.

      - עלויות האינטגרציה במלואה עבור כלל המערכות הקיימות יכללו בהצעה המחיר של המציע.

    - המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להשתמש במכרז זה עבור מתקנים נוספים שבאחריותו המקצועית, לאורך כל תקופת ההתקשרות, יצוין כי אין המזמין מחויב להשתמש במכרז זה עבור פרויקטים עתידיים.

    - מפרט טכני – עמוד אוטומטי טמון נגד התפרצות

      - מחסום טמון נגד התפרצות HEAVY DUTY ומיועדים לשימוש אינטנסיבי, בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים.

      - עמידה בתקן K-4. הקבלן יידרש להעמיד בידי המזמין אישור קונסטרוקטור ו/או חישובים המעידים על עמידה בתקן זה.

      - פעולת מהירה בהפעלה- עד שתי שניות לכל היותר לכל תנועה, בלימה מרוסנת בכל סוף מהלך ואפשרות שינוי המהירות.

      - יעוד העמוד:

        - מניעת התפרצות רכב תופת וכוונות חבלה.

        - חסימת רכב חד משמעית לצורך ביקורת, הכוונה וחניה.

      - מפרט העמוד:

        - מבנה חיצוני מבוטן טמון בקרקע. בתחתית פתח ניקוז מים ופתח לצנרת כבלים, לפיקוד והפעלה.

        - בפתח העליון עמוד בלימה.

        - העמוד העולה לגובה 70 ס"מ לפחות מפני הכביש  בנוי פלדה בעלת גמישות 20% . העמוד נע ע"י חשמל מצופה נגד קורוזיה ובעלת יכולת פרוק וגישה לאחזקה.

        - המערכת תופעל ע"י מנוע חשמלי.

        - כל חלקי המחסום יהיו מצופים אבץ + צביעה בעובי 52 מיקרון למניעת חלודה. בכל מקרה תידרש עמידה בדרישות מפעלי ים המלח בכל הקשור לצביעת חלקי המערכת.

        - יש לוודא בזמן התקנה מרחק בין עמודים שאינו גבוה מ-130 ס"מ בין מרכז כל עמוד.

        - תאורת LED בחלקו העליון של כל עמוד

        - קבלן יספק רמזור אדום-ירוק בקוטר 200מ"מ לפחות כולל אבזרי התקנה. הפעלת הרמזור כשמעבר או הכביש נחסמים לביקורת. מפסק גשש עמיד במים תקן IP67 יגרום להדלקת אדום כשהעמוד ישנה מצבו כלפי מעלה ב- 10 מ"מ.

      - הפעלה:

        - חשמלית באמצעות כפתורי הפעלה לחיצים בתוך ביתן מאבטח משולב בפנל הפעלות.

        - הפעלה אוטומטית ביציאה ע"י גלאי כביש.

        - ניתן יהיה להפעיל את העמודים בהפסקת חשמל באמצעות מפתח.

        - המערכת תאובטח מפני פגיעה ו/או הפעלה רשלנית של המפעיל ע"י מחסום זרוע שיעבוד בסינכרוניזציה מלאה עם העמודים באופן אוטומטי. בנוסף יותקנו מערכות הגנה נוספות כמו גלאי כביש, רמזורים כאמור לעיל ושלטי אזהרה.

        - בחלק העליון פס תאורת לדים אדום -  מוזן 12/48 וולט מארון התקשורת הקרוב.

    - מפרט טכני – עמוד קבוע  נגד התפרצות

      - מחסום קבוע נגד התפרצות HEAVY DUTY בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים.

      - עמידה בתקן K-4. הקבלן יידרש להעמיד בידי המזמין אישור קונסטרוקטור ו/או חישובים המעידים על עמידה בתקן זה.

      - יעוד העמוד:

        - מניעת התפרצות רכב תופת וכוונות חבלה.

        - חסימת רכב חד משמעית לצד מערכות טמונה אוטומטית הקשורה לתפעול.

      - מפרט העמוד:

        - מבנה חיצוני מבוטן טמון בקרקע.

        - העמוד בגובה 70 ס"מ לפחות מפני הכביש  בנוי פלדה בעלת גמישות 20%.

        - כל חלקי המחסום יהיו מצופים אבץ + צביעה בעובי 52 מיקרון למניעת חלודה. בכל מקרה תידרש עמידה בדרישות מפעלי ים המלח בכל הקשור לצביעת חלקי המערכת.

        - יש לוודא בזמן התקנה מרחק בין עמודים שאינו גבוה מ-140 ס"מ בין מרכז כל עמוד.

    - מפרט טכני - מחסום זרוע חשמלי

      - מחסום זרוע באורך של עד 6 מטר HEAVY DUTY (בעל מפרק מתקפל להתאמה לתקרת חניון נמוכה במידת הצורך) ומיועדים לשימוש אינטנסיבי, בעל עמידות לתנאים חיצוניים ולתנאי סביבה קשים. כולל עין אלקטרונית ועמודים לזיהוי מעבר רכב.

      - נתונים טכניים:

        - מהירות פתיחה וסגירה כ 3-6 שניות.

        - עמידות בשימוש אינטנסיבי של עד  10000 תנועות (פתיחה וסגירה) ביום (עפ"י מפרטי היצרן).

        - MTBF - 5,000,000 תנועות.

        - זרוע המחסום מפרופיל אלומיניום 76 מ"מ לפחות מחוזק הכולל פסים להחזרת אור.

        - הזרוע תכלול מנגנון פריקה למניעת נזק בעת פגיעה בזרוע .

        - המחסום יכלול חווי פריקת זרוע.

        - המחסום יכלול מפסקי גבול ניתנים לכיול בקצה מסלולי התנועה.

        - מנוע המחסום יהיה חד פאזי / תלת פאזי , א-סינכרוני.

        - נדרש ארון/מארז אטום למים ואבק IP 65 בעל פתיחה צדית ועילית הכוללת נעילה פנימית.

        - תמסורת בעלת מנגנון הפחתת מהירות ושימון עצמי תמידי.

        - גיר המחסום יכלול מצמד דיסק חיכוך להגנה וכן תמסורת בעלת האטה פרוגרסיבית ונעילה מכאנית של הזרוע במצבי הקצה.

        - תתאפשר פתיחה ידנית של מחסום באמצעות ידית חירום.

        - המחסום יהיה עמיד לתנאי סביבה קשים . טמפרטורת סביבה -15°C to 60°C ועמידה בכל דרישות הצבע והחומרים במפרט טכני כמפורט לעיל.

        - המחסום יכלול  עין הגנה 2X, לולאת סגירה 2X וטיימר, כולל יכולת שליטה פרמטרית מפיקוד המחסום על החיבור לאמצעים אלו. המזמין יגדיר בשיתוף עם הקבלן  אופן חיבור מערכי הבטיחות לצרכי בטיחות.

        - המחסום יישלט מרחוק ע"י לחצן פתיחת המחסום  נגד התפרצות מחדר הבקרה, מערכת ה השו'ב, עמדת המאבטח על ידי לחצני פתיחה וסגירה וכן באמצעות שלט רחוק שיסופק במסגרת פרק זה.

      - עין אלקטרונית

        - משמשת לחיווי הפרעה בקו תנועת זרוע המחסום.

        - חיווי מהעין האלקטרונית יגרום לעצירת תהליך הורדת זרוע המחסום.

        - העין מורכבת ממשדר בעל קרן בלתי נראית המותקנת בצדו האחד של המסלול בקו המחסום ורפלקטור המותקן בצדו השני של המסלול.

        - העין תתוקן ע"ג גוף המחסום והרפלקטור יותקן ע"ג עמוד התמיכה הנגדי של זרוע המחסום.

        - מארז משדר העין האלקטרונית יהיה מסוג המותאם להתקנה בתנאי OUTDOOR.

      - לולאות זיהוי רכב

        - תהיה מסוג לולאה אלקטרומגנטית המזהה כלי רכב העובר בתחום הגילוי.

        - הלולאה תותקן באופן שלא תפעל אלא מכלי רכב מנועי העובר בתחומה.

        - התקנת הלולאה תבטיח התנגדות גבוהה מ-  100M ohm בין הלולאה לאדמה. (יש לבצע בדיקת פריצה במתח 500V ע"י הקבלן באמצעות מכשיר "מגר").

        - החריץ להתקנת הלולאה יבוצע ע"י הקבלן ויצופה בחומרי מיגון המתאימים לטמפרטורות של C  70 – C  -10.

        - לולאה תשמש גם עבור פתיחת שערים ובולדרים בתהליך יציאה.

      - פסי האטה

        - משמשים להאטת מהירות הרכב בגישה למחסום.

        - פסי האטה יהיו מודולאריים עשויים מפלסטיק, עמידים בפני לחץ או משקל, ניתנים לניוד ואינם פוגעים באיכות הכביש.

        - על כל יחידת פס האטה מותקנים שישה מחזירי אור (שלושה בכל צד) על מנת להתריע לנהג על פס ההאטה.

        - יותקנו מספר יחידות ע"פ רוחב המסלול (כ-3.5 מטר).

        - אורך כל יחידה כ 50 ס"מ, רוחב 45 ס"מ, גובה 6 ס"מ.

        - צבע: שחור משולב פסים צהובים זוהרים.

        - התקנת היחידות תהייה מהירה ופשוטה.

        - פנים פס ההאטה ימולא בבטון ויוברג לכביש בברגים באורך 15 ס"מ לפחות.

        - לאורך פסי ההאטה ובכוון התנועה יותקנו עני חתול במידות 10X10 ס"מ ובגובה18 מ"מ בעלי רפלקטור זכוכית/קריסטל. מרחק ההתקנה בין עין לעין לא יעלה על 50 ס"מ.

      - מערכת LPR

        - במסגרת המכרז  לא תוחלף מערכת LPR. באחריות המציע להתממשק 	למערכת ה-LPR הקיימת במתקן ולהביא  לסנכרון מלא בין המערכות והאמצעים שיותקנו. יודגש כי המערכת כיום עובדת כנדרש וללא תקלות והספק אחראי כי המערכת תמשיך את עבודתו ללא דופי גם לאחר התקנת כלל האמצעים בהתאם לדרישות המזמין

      - קורא (קרבה) כרטיסים

        - בשער גבעת ההפגנות, כמופיע בסעיף 1 למפרט הטכני, תצורת הכניסה הינה באמצעות קורא כרטיסים. באחריות המציע לבצע אינטגרציה מלאה.

      - התקנה תשתיות והשלמות

        - הקבלן יספק ההכנות, התשתיות והחיווט להפעלתה המושלמת של המערכת על פי המפורט במפרט זה ובתוכניות.

        - ההתקנה תכלול את כבלי הזנות החשמל והתקשורת מהבקר הראשי ליחידות הקצה.

        - כל האביזרים יסופקו עם בסיסים מתאימים ובאחריות הקבלן להתקינם ע"פ הנחיות מפרט זה ו/או הנחיות היצרן.

      - שלטים:

        - באחריות המזמין לספק שלטים לפתיחה וסגירה (באותו שלט) של השערים/מחסומים. השלטים יותאמו לטווח עמידתו של המאבטח בעמדות הכניסה והשערים במשרד האוצר ובמנהל הרכב רמלה.

        - לכל מחסום ושער יהיה שלט נפרד.

        - השלטים יותאמו לתנאי השטח ומזג האוויר ויאושרו לפני הזמנה על ידי המזמין.

        - הזוכה תספק 4 שלטים במעמד מסירת המערכת עבור כל שער וכל השלטים עבור כל השערים יכללו בשירות ואחריות השנתית.

      - בנוסף לתכולת העבודה הרשומה מעלה על הספק הזוכה לספק את האמצעים והפריטים הרשומים ברשימה להלן והנם חלק מהפרויקט הראשוני ומתומחרים בהצעת המחיר במסמכי מכרז זה. בנוסף יודגש כי במידה ויעלו פריטים ו/או אמצעים שאינם מופיעים בסעיף תכולת העבודה הזוכה מחויב לבצעם וזאת על פי שאר מסמכי המכרז והצעת המחיר.

      - ארון פיקוד  וכל הקשור להפעלה (כניסה+ יציאה עבור כל שער מלבד שער משרד הפנים)

      - רמלה מנהל הרכב:

        - שער דו כנפי כולל מסגרת שער חדשה באורך כנף של 2.5 מטר כולל פירוק הקיים והתקנת החדש.

        - מנוע דו כנפי/חשמלי אלקטרו הידראולי לפתיחה עד 5 שניות וסגירת אוטמטית.

        - שלט פתיחה וסגירה לכל שער

        - גלאי כביש לפציחה אוטומטית ביציאה ושמירה ששער לא ייסגר.

        - עין דו קווית כולל עמוד נגדי

      - רופין:

        - התקנת מחסום זרוע עד 6 מטר (כשאר הזרועות המופיעות מעלה) וכל האמצעים הדרושים לכניסה זו (גלאי, עיניות, שלטים ועוד).

      - מתחם ספקים

        - התקנת מחסום זרוע עד 6 מטר בלבד עם יכולת שליטה ממוקד הביטחון ושלט נפרד משאר שלטי המתחם.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד האוצר 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

_________________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את 10-2021 - החלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר ומנהל הרכב רמלה (להלן: "המכרז"), לקבלת הטובין והשירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("הטובין והשירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את הטובין והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ד' – נספח ביטוח

נספח ה' - נספח ערבות ביצוע דיגיטאלית

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים למסמכי המכרז.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.

היקף ותקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 24  חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד 9 הארכות נוספות ,12 חודשים בכל פעם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

היקף ההתקשרות לא יעלה על ___________ ₪ לא כולל מע"מ (יושלם לאחר בחירת זוכה). למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות בסכום של עד 50,000 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת לצורך הוספת תכולות הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות.

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, תיכנס לתוקפה רק עם חתימה של מורשי החתימה מטעם המזמין, המפורטים בסוף הסכם זה.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת הטובין והשירותים בהתאם להסכם.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

סודיות ואבטחת מידע

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי נותן השירותים טרם החתימה על ההסכם.

ככל שהספק או נותן השירותים יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, ועדת המכרזים תדון בבקשה ותהיה רשאית לקבלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין, המזמינים או הציבור בכללותו.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים המקובלים בשוק, וככל שיש דרישות מאת המזמין בהקשר זה, בהתאם לדרישות המזמין.

הספק ינקוט בכל הצעדים הנדרשים לצורך אבטחת המידע שיגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו.

הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ג' להסכם זה.

בעלות וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמינים, בהתאם לתנאי חוזה זה.

בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי ("טענת הפרה"), אזי הספק יישא באחריות הבלעדית להתמודדות עם טענת ההפרה, על חשבונו ובכלל זה ישלם שיפוי מלא למזמינים וכן את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש לצורך כך.

המזמין יודיעו לספק על כל תביעה שתוגש ובה הועלתה טענת הפרה. במקרה כאמור הספק יכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך, אלא אם המזמין יבקש לייצג את עצמו בהליך.

כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

יחסים בין הצדדים

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעתו, המצורפת כנספח ב' להסכם, ולמפורט במסמכי המכרז.

התמורה תכלול הצמדה בהתאם לכללי ההצמדה שבנספח ו'.

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

.שירותי אחזקה ואחריות למערכות: שירותי אחזקה ואחריות למערכות לאחר תקופת האחריות הראשונה (24 חודשים)  יהיה על פי התמחור המופיע בנספח הצעת המחיר. יצוין כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לחדש שירות אחזקה זה 9 פעמים לתקופה של שנה בכל פעם.

אבני דרך לתשלום

התמורה תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך המפורטים להלן:

| מס"ד | תיאור אבן דרך | % התשלום בגין אבן הדרך |
| --- | --- | --- |
| 1 | סיום פרויקט שער ראשי משרד האוצר | 50 |
| 2 | סיום פרויקט שער משני משרד האוצר | 25 |
| 3 | סיום פרויקט שער רמלה | 25 |

התשלום בגין כל אבן דרך תיעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ולמכרז ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לאותה שנת כספים.

אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק.

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף ("מע"מ"), ואת סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל, ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

ערבות

ערבות ביצוע תהיה על סך של 25,000 ₪.

ערבות הביצוע תהיה בתוקף 90 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

ערבות תתקבל מבנק או מחברת ביטוח, מהארץ או מחוץ לארץ, או מסולק או מבעל רישיון למתן אשראי מהארץ.

ערבות דיגיטלית - בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק, חברת ביטוח או בעל רישיון למתן אשראי, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. הערבות תוגש בהתאם לטופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית" המצורף כנספח ה'. יובהר כי לא תתקבל ערבות שאינה ערבות דיגיטאלית.

סעיף אחריות

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשלם ולשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר.

גבול אחריות הספק לפיצוי או שיפוי המזמין עבור כל אירוע נזק לא יעלה על גובה הנזק שנגרם או השיפוי שנדרש ועד פעמיים היקף ההתקשרות, לפי הסכום הנמוך מביניהם, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור. הגבלת האחריות האמורה לא תחול על נזק שייגרם על ידי מעשה או מחדל שנעשו בזדון על ידי הספק, עובדיו או קבלני המשנה ומי מטעמו.

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה.

ביטוח

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, ככל שרלוונטי) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל  בגין אחריותם למעשי או מחדלי הספק.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל  כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה.

מצ"ב דרישות הביטוח נספח ד'

המחאת זכויות או חובות על פי הסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אישור המזמין כאמור יכול להינתן באופן חלקי, או בתנאים שנועדו להבטיח את זכויותיו של עורך המכרז והמזמינים.

המחאת זכויות או חובות לפי סעיף זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין טרם וכתנאי לכניסתו לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת ההתקשרות בגין אי ביצוע ההסכם לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

המזמין יהיה רשאי לתת הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור גם מבלי לפרש ולנמק את החלטתו. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו כאמור.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין, כתוצאה מהפרה של הספק או מכל סיבה שהיא, ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת השירותים, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה. במקרה כאמור רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

אם הספק התנהל, בעת מתן השירותים, באופן מבזה כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

סיום התקשרות

בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו.

ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם.

לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם – אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות ואבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; בעלות וזכויות יוצרים; ערבות ביצוע; סעיף אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם; ;

חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אספקת טובין שלא עומד בדרישות המכרז וההסכם;

הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית -

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, יאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימי עבודה מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 45 יום על הפסקת ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, או להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין והמזמינים רשאים לעכב תחת ידם כל סכום שהם חייבים לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי אחד מהם.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו אחת מהן חייבת לו.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, במידה וכתוצאה מהפרת הסכם שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מסירה חתום, או לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר, המוקדם מביניהם.

משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת המזמין:.

כתובת הספק: __________________________________________.

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 3 ימים מיום המסירה לבית הדואר.

קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מהחוזה ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד האוצר

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז החלפה שירות ותחזוקה מחסומי כניסה-משרד האוצר מספר  10-2021 (להלן - "המכרז").

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

- הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

- לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

- אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

- אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ד'– דרישות הביטוח להתקשרות

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד האוצר כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות וסכומי הביטוח לא יפחתו מהמצוין להלן:

השלב הראשון – בגין תקופת עבודות ההתקנה כולל תשתיות, חפירה, חיבורי חשמל וכו'

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת ביצוע עבודות להחלפה, שירות ותחזוקה למחסומי כניסה כולל גם  אספקה, התקנה, וביצוע תשתיות כולל חיבורי חשמל, עבודות חפירה, יציקה ותיקוני הכביש/אספלט, אספקה והתקנת מערכת נגד התפרצות רכב אוטומטית כולל תאורה, אמצעי בטיחות הכוללים לולאות גלאי כביש, מחסומי זרוע, רמזורי LED כפולים, מערכת בקרה חשמלית, פנל לחצנים, ביצוע כבילה להזנת חשמל של לוח פיקוד, ביצוע אינטגרציה מלאה למערכת השו"ב במתקן וכלל מערכות הביטחון והבטיחות הקיימות, מתחייב הזוכה לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד האוצר,  ואשר תכלול:

פרק א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הספק מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה –לפחות 200,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - לפחות 2,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 500,000 ₪.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים  אולם לא יפחת מסך 100,000 ₪.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30  יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים ורכוש מדינת ישראל, ישולמו למשרד האוצר, אלא אם יורה חשב המשרד למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 4,000,000 ₪ בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל משרד האוצר.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- ביטוח אחריות מקצועית (רלוונטי ל- 2 השלבים)

(יכול ויוצג בנפרד - על ידי הזוכה בגין עובדיו טרם חתימת ההסכם,  ועל ידי  מהנדסים, בודקים, מודדים מתכננים, וממוני בטיחות חיצוניים מטעמו, ככל וקיימים טרם ביצוע השירותים על ידם).

- כיסוי נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הביטוח ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן השירותים המבוצעים על ידי עורך הביטוח במסגרת תכנון, אספקה, החלפת והתקנת מחסומי כניסה כולל גם לתקופת התחזוקה, ובהתאם למכרז והסכם  עם מדינת ישראל – משרד האוצר

- להלן גבולות האחריות הנדרשים לפי עיסוק בעלי המקצוע המבוטחים בפוליסה:

- קונסטרוקטור – גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- בודקים/ מתכננים/ מהנדסים, יועצים, אחרים– גבול האחריות לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

-	מרמה ואי יושר של עובדים.

-	אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

-	אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות עורך הביטוח כלפי מדינת ישראל משרד האוצר.

-	הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד האוצר ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי עורך הביטוח והפועלים מטעמו. בכפוף להרחבת השיפוי שלעיל, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד האוצר,  בכפוף להרחב השיפוי שלעיל.

השלב השני – לאחר השלמת העבודות ומסירתן,  בגין תקופת התחזוקה והאחריות לעבודות ולמוצרים שהותקנו.

- ביטוח חבות מעבידים

- הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מ – 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, משרדי ממשלה ויחידות הסמך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות למקרה ולתקופה -  בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ – 4,000,000 ₪.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד האוצר ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח חבות המוצרPRODUCTS  LIABILITY-

- הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין החלפה, שירות ותחזוקה למחסומי כניסה עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, כולל  גם ביצוע אחזקה מונעת ובדיקות תקינות, תיקון תקלות ואספקת חלקים, תיעוד טכני של העבודה,  בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל - משרד האוצר.

- הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד האוצר לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הורכבו, הותקנו ותוחזקו עבור משרד האוצר על ידי הספק וכל  הפועלים מטעמו.

- ביטוחים נוספים

הספק ידאג ויוודא כי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה, יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל - משרד האוצר ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל - משרד האוצר כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. וויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שפעל מתוך כוונת זדון.

- כללי

בפוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד האוצר בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר.

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד האוצר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות  על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

- הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל - משרד האוצר, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל - משרד   האוצר, בתוקף.

- אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד האוצר עד למועד חתימת ההסכם לעיל. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד האוצר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

- מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.

- מדינת ישראל - משרד האוצר שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' שבנספח זה. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

- הספק מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל - משרד האוצר לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל - משרד האוצר או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות לרבות גוף ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל - משרד האוצר על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

- אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

- נספח ה' – ערבות דיגיטאלית

תדפיס ערבות דיגיטאלית

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של ___________ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: ________________________

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ______________

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: ________________

כתובת מנפיק הערבות: __________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: _________________________________________

שם מורשה החתימה 2: _________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _____________(חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _______________

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: ________________________

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: ________________________

נספח ו' – כללי הצמדה

- הגדרות בנושא הצמדה

  - הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

  - מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

  - מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

  - תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

  - התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

- תנאי ההצמדה

  - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.

  - התאריך הקובע – תאריך הגשת החשבונית.

  - המדד – מדד מחירים לצרכן.

  - תדירות ההצמדה – חודשית.