מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר, תפעול רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש, מכרזים והתקשרויות

מכרז מס' 8/2.2023 : ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

| ראשי פרקים מספר עמוד |  |
| --- | --- |
| - מבוא 3 |  |
| - הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) 4 |  |
| - הגדרות 6 |  |
| - תיאור הפרוייקט והיקפו 7 |  |
| - תפקידי הקבלן בביצוע העבודה 25 |  |
| - כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז 26 |  |
| - פיצוי מוסכם 31 |  |
| - חפיפה 33 |  |
| - זכויות יוצרים 33 |  |
| - שמירת סודיות 34 |  |
| - הדרישות לאבטחת מידע 35 |  |
| - אחריות משפטית 37 |  |
| - ביטוח 38 |  |
| - תנאי תשלום 38 |  |
| - מבנה ותכולת ההצעה 40 |  |
| - הקריטריונים לבחירת הקבלן 41 |  |
| - משך הבדיקה ותקפות ההצעה 43 |  |
| - תקופת התקשרות 43 |  |
| - המשרד רשאי 43 |  |
| - יחסי הצדדים 44 |  |
| - פיקוח 45 |  |
| - ניגוד עניינים 45 |  |
| - הפרות יסודיות 45 |  |
| - מהזוכה להלן יידרש 46 |  |
| - מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה 47 |  |
| נספחים |  |
| - קביעת מועד תשלום לספקים ולזכאים אחרים 52 |  |
| - חוזה התקשרות 57 |  |
| - תקנות למניעת העסקה של עברייני מין 70 |  |
| - נספח אבטחת מידע 79 |  |
| - מערכת מידע מתוקשבת..........................................................................................................98 |  |
| - טופס הגשת הצעה |  |
| - טבלת השוואת הצעות |  |

ניתן להוריד את חוברות המכרז ללא תשלום באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:

HTTP://WWW.MR.GOV.IL

בכבוד רב,

אורנה מיטמיגר

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות

ניתן להוריד את חוברות המכרז ללא תשלום באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:

HTTP://WWW.MR.GOV.IL

בכבוד רב,

אורנה מיטמיגר

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות

- מבוא

משרד החינוך (שייקרא להלן "המשרד"), באמצעות המינהל למדע וטכנולוגיה (שייקרא להלן " המינהל"), פונה בזאת לקבלת הצעות ל:

ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.

  - שאלות ובירורים

    - כל הפונים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה בטרם משלוח שאלות/הערות.

    - יש לשלוח קובץ וורד/אקסל הכולל את השאלות עד ל- 9.3.2023 בשעה 14:00 לכתובת המייל michrazimedu@education.gov.il, כאשר בשורת הנושא בדוא"ל חובה לציין: מכרז מס' 8/2.2023 : ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך ,  קובץ השאלות יהיה בהתאם למבנה שלהלן:

| מכרז מס' 8/2.2023 : ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סידורי | מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה/הבהרה | עמוד | פירוט השאלה / בקשה להבהרה |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

    - המשרד ישיב על השאלות עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

    - מסמכי ההבהרות אשר כוללים תשובות לשאלות שהתקבלו, יפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL

    - באחריות המציעים לעקוב באופן שוטף  אחר פרסום הודעות והבהרות באתר כאמור.

    - יש לצרף את ההודעות ואת מסמכי ההבהרות, ככל שיהיו חתומים ע"י המציע לחוברת הגשת ההצעה, שכן הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

    - כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמכים וההודעות כאמור, אינה מחייבת את המשרד.

    - אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו, לאחר המועד האחרון להעברת השאלות, הוא רשאי להגיש את שאלתו, בהתאם למבנה ולאופן המפורטים לעיל.

    - אגף רכש מכרזים והתקשרויות יבחן את השאלה ויחליט באם לתת תשובה.

    - בכל מקרה בו החליט אגף רכש מכרזים והתקשרויות לתת תשובה, היא תפורסם באתר.

ההתקשרות בפועל כפוף לאישורה על ידי ועדת החריגים, וככל שוועדת החריגים לא תאשר את ההתקשרות, המכרז / קול קורא יבוטל.

  - התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר

    - לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות איתו יבוטלו מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכו' עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרוייקט. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין.

    - יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

    - בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

- הגורמים אליהם מופנה המכרז

  - מציע אשר מספק עבור המשרד ו/או עבור מפעל הפיס את השירותים המפורטים להלן, לא יוכל להיקבע כזוכה במכרז זה:

    - הקבלן שנבחר במכרז 44/11.2017: "בקרה אחר ביצוע תוכנית ההצטיידות בתחומי: מדעים, טכנולוגיה ותקשוב ובקרה על תחזוקת המחשבים, במערכת החינוך" או כל מכרז שיחליפו.

    - מכרז מס' 92/10.2021 : לתחזוקת ציוד תקצוב במוסדות חינוך או כל מכרז שיחליפו.

    - בתי ספר ובעלויות של בתי ספר (רשתות, רשויות מקומיות, גופים שבבעלותם בתי ספר וכו').

    - קבלנים אשר מספקים באופן ישיר לבתי הספר, חומרה, ותוכנה במסגרת תכנית התקשוב שמפעיל המינהל למדע וטכנולוגיה יחד עם בעלויות חינוך ורשויות מקומיות.

הזוכה במכרז יהיה מנוע מלספק את השרותים הנ"ל כל זמן שהוא הקבלן המבצע במכרז זה.

  - בנוסף לאמור בסעיף 2.1, במקרה בו מציע משמש כקבלן של המשרד בהתקשרות אחרת והצעתו למכרז זה הינה ההצעה המועמדת לזכייה והסתבר כי קיים ניגוד עניינים בין הפעילות במכרז זה לפעילות בהתקשרות אחרת, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באיזה מבין המכרזים/התקשרויות קיים למשרד יתרון מקצועי וכספי להתקשרות עם הקבלן.

על בסיס החלטה זו המשרד יקבע באיזה מבין 2 המכרזים/התקשרויות המציע יוכל לשמש כקבלן של המשרד.

על המציע להצהיר בהצעתו (נספח חוברת ההצעה) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

כמו כן, במקרה בו מציע מבצע פעילות שמסתבר שקיים ניגוד עניינים בינה לבין הפעילות במכרז זה, המשרד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע לא יוכל לזכות במכרז זה.

  - דרישות סף מהמציע

    - על המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.

    - על המציע להיות עוסק מורשה/מלכ"ר.

    - על המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.

    - אם המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם הרשם המוסמך, תקף לשנה השוטפת או בעל אישור על הגשת מסמכים מטעם הרשם המוסמך אשר התקבל ניתן על ידי הרשם המוסמך לא מוקדם משנתיים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

    - על הגוף המציע להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 7 שנים אחרונות, בביצוע פעילות הדרכה ו/או הוראה בתחום התקשוב, וזאת בהיקף פעילות מינימלי של 15,000 שעות בכל שנה.

תחום התקשוב לצורך עמידה בתנאי הסף הינו – תחום המיחשוב ותקשורת מחשבים.

    - על המציע להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 15,000,000 ש"ח לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ- 3 השנים (2019-2021).

    - ערבות הצעה:

      - על המציע לצרף ערבות מציע - ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (מרשימת החברות המצורפת בנספח 6) או ערבות מסולק בארץ, בעל רישיון סליקה לפי סעיף 36יא(א) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, אשר בתחומי פעולתו ובעיסוקיו המותרים ברישיונו מצוין "מתן ערבות לבעל עסק" או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת), לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה.

      - נוסח הערבות או הוראת הקיזוז יהיה תואם במלואו לנוסח המצורף למכרז (נספח 6) בסך של 300,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 5.9.2023.

      - הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

      - בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.

לתשומת לב המציעים

הצעה בה הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.

על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.

יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

לתשומת לב המציעים

הצעה בה הערבות או הוראת הקיזוז אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף, לדוגמא המצורפת במכרז, תפסל על הסף.

על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז זה.

יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

  - מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

  - המשרד רשאי לפסול מציע בכל  מקרה שבו קיימת כנגד המציע או אורגן אצל המציע, חקירה או הוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, ובכלל זה עבירות שעניינן פגיעה בתחרות או תיאום הצעות, המציע אינו ראוי לשמש כקבלן במכרז המספק שירותים המבוקשים במכרז זה.

- הגדרות

  - המשרד – משרד החינוך

  - היחידה המזמינה – המינהל למדע וטכנולוגיה

  - השרותים נשוא המכרז – ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

  - דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה, כמפורט בפרק 2 בלבד.

  - ערבות מציע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח (בהתאם לרשימת החברות שבנספח ג' בהוראת תכ"ם מספר 7.3.3 מיום 08.02.2023 ) או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) או ערבות מסולק בארץ ( בהתאם הסולקים המאושרים להעמיד ערבות על ידי בנק ישראל בהתאם להודעה מספר 7.3.3.1ה' מיום 08.02.2023 ), בסכום נקוב, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכיה.

  - ערבות ביצוע – ערבות דיגיטלית, בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. או הוראת הקיזוז (לגבי מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י הות"ת) בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות, כפי שמוגדר בחוזה ההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

  - המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז.

  - הצעה למכרז – תשובת המציע לפנית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר – כל זאת עפ"י דרישות המכרז.

  - הקבלן/הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד.

  - לקוח – גוף שהוצג ברשימת הניסיון של המציע ושעימו נערכה התקשרות לקבלת שירות ע"י המציע וצויינו לגביו פרטים מלאים כולל פרטי בעל תפקיד אצל הלקוח ודרכי התקשרות עימו.

  - איש הקשר מטעם הלקוח – בעל תפקיד אצל הלקוח שמכיר את השירות שהמציע ציין שסיפק לו או את בעל התפקיד המוצע במסגרת המכרז, לגביו הוא ניתן כאיש קשר.

  - שנה – שנת לימודים.

  - שנה אחרונה – התקופה המתייחסת לשנת הלימודים האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה.

  - הל"ה – הוראה, למידה והערכה.

  - שעת הטמעה/ריכוז במכרז – תהיה בת 60 דקות המורכבת מ- 50 דקות פעילות ו- 10 דקות הפסקה בכל סוגי הפעילויות שהוגדרו במכרז זה. עם זאת מובהר בזה כי התשלום למבצע הפעילות ינתן בגין 60 דקות.

  - מכרז היקפים משתנים – הינו מכרז שרק יחידות הפעילות מוגדרות מראש באופן כמותי, בעוד ההיקף משתנה אינו מוגדר מראש וייקבע מזמן לזמן עפ"י צרכי היחידה.

המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר ע"י וועדת רכישות, כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור וועדת הרכישות.

- תיאור הפרוייקט והיקפו

  - רקע

תקשוב מערכת החינוך בתחום הפדגוגי, הטכנולוגי והארגוני, הינו פועל יוצא של שימוש הולך וגובר בטכנולוגיות המידע, ומתבצע במוסדות החינוך הפזורים במחוזות השונים ברחבי הארץ.

יישום מודלים חדשניים, מתודולוגיות ופרקטיקות הוראה המשלבים תקשוב בתהליכי הל"ה-הוראה, למידה והערכה, בתחומי דעת שונים, באמצעות שימוש בסביבות מתוקשבות וכלים דיגיטליים, תורמים רבות לשיפור ולהעצמת הלמידה, מסייעים לפתח חשיבה מסדר גבוה, חשיבה לוגית ואריטמית, בעידן התרבות הדיגיטאלית, המאפיינת את אורח חייהם של התלמידים והמורים.

הטמעת התקשוב במערכת החינוך באה לידי ביטוי בתחומים רבים, מטרותיה להפוך את בתי הספר לארגונים מתוקשבים, להשביח תהליכי הוראה למידה והערכה, ולפתח אוריינות טכנולוגית דיגיטלית בקרב לומדים, באמצעות גישת "הענן החינוכי"-כל השירותים המתוקשבים לבית ספר, הנותנת מענה להתנהלות פדגוגית וארגונית, מותאמים למציאות הדינאמית והמשתנה.

הפעילות בכל מסגרות ותכניות הפעלה תסייע למנהלי בתי הספר, למורים, לעובדי הוראה, לבעלי תפקידים במשרד החינוך ולרשויות המקומיות, להפעיל את תכנית התקשוב  ותכניות פדגוגיות המשלבות תקשוב, כחלק מהתרבות הארגונית של מוסד החינוך.

יישום מרכיבי תכניות התקשוב בתחומי דעת ובמגזרים שונים, נותן מענה לשונות בתי הספר וצרכי האוכלוסייה בשלבי הגיל השונים, ומפתחת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ו-אוריינות מחשב ומידע.

פיתוח אורינויות אלו מצריך גישה והנגשה אל "שירותי ענן", כגון:

מרחב מלווה מקצוע, מערכות ניהול למידה, פורטל בית ספרי, כלים דיגיטליים ואפליקציות, עולמות תוכן וספרים דיגיטליים,  אתרים של ספקי משרד החינוך לתוכן, אתרי האינטרנט של משרד החינוך (הענן החינוכי, הקטלוג החינוכי, פורטל עובדי הוראה) והנחיה כיצד להנגישם ולעצבם בהיבטים פדגוגים וטכנולוגיים.

קידום והובלת חדשנות פדגוגית בתחומי דעת שונים נדרשים בתחומים דוגמת:

- התנהלות בטוחה בעת גלישה ברשת האינטרנט ובנושאי אבטחת מידע והגנה בסייבר

- יוזמות ומיזמים (פרויקטים) חדשניים בתקשוב

- פיתוח יזמות וחדשנות של תלמידים, עובדי הוראה

- יישום מתודולוגיות להוראה למידה והערכה בהפעלת דגם הפעלה בסיסי

- ניצול יתרונות יישום דגם למידה מתקדם בבית הספר

- יישום תכניות פדגוגיות, כגון: מדעי המחשב ורובוטיקה, ולמידה מבוססת פרויקטים בדרך החקר

- ליווי תחרויות ואליפות הסייבר​

  - יעדי תוכנית התקשוב

    - קידום תהליכי הוראה, למידה והערכה המפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המותאמת למאה ה-21 ולתפקודי לומד בדגש על טיפוח לומד עצמאי.

    - שימוש מושכל בעולמות תוכן – ספרים ותכנים דיגיטליים, כלים וסביבות להוראה, למידה והערכה בסביבות למידה עתירת טכנולוגיה.

    - יישום פרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות המקדמות למידה שיתופית, למידה עצמית וחקר במרחב הדיגיטלי.

    - הטמעת תהליכים וכלים המשמשים לחלופות בהערכה ולהיבחנות בסביבה מתוקשבת (קורס ללמידה עצמית, MOOC קורס מחליף בגרות, בגרות מתוקשבת, חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית).

    - הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי הדרכתי של המורים לשם יישום מושכל של ההוראה הלמידה וההערכה בסביבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה.

    - קידום והובלת חדשנות פדגוגית בקרב המורים תוך כדי עידוד שיתוף ידע מקצועי בין המורים.

    - היערכות למידה מרחוק בשגרה ובחירום.

    - הטמעת התנהלות בטוחה ברשת.

תהליכי ההטמעה יבוצעו בפריסה ארצית.

  - מקום ביצוע הפעילות

ההטמעה תתבצע לעובדי הוראה וקהילת בי"ס (כולל הורים) בכל מוסדות החינוך והמסגרות המשלימות הבאים:

      - גני ילדים

      - בתי הספר

      - מרכזי פסג"ה

      - מרכזי מחוננים

      - מתי"אות

      - מחלקות החינוך ברשויות.

  - מועד ביצוע הפעילות

הפעילות תתבצע במהלך כל השנה הקלנדרית משעה 08:00 ועד שעה 22:00 בהתאם למגזרים השונים בהם תופעל התכנית.

  - הכנת נהלים וטפסים

    - על הקבלן להפעיל את שירותיו באופן מסודר ושיטתי. לשם כך עליו לבצע במהלך 3 החודשים הראשונים ממועד תחילת ההתקשרות התאמה לנהלים הקיימים שעל פיהם יפעלו כל בעלי התפקידים השותפים בביצוע המכרז.

    - הנהלים הקיימים מתייחסים בין היתר לנושאים הבאים:

      - נוהל עבודה של קבלן עם המשרד.

      - נוהלי עבודה לכל סוגי המטמיעים שהוכרזו במכרז זה מול מקבל השירות.

      - נוהל הכנת תוכניות עבודה, תוכניות הפעלה, דו"ח ביצוע ודוחות סיכום ע"י המטמיעים השונים שהוגדרו למכרז זה.

      - הכנת חוברת מקוונת הכוללת נהלים, הסבר וטפסים נלווים על תהליך ההטמעה

        - בחוברת יפורטו הנושאים הבאים:

          - אופן הגשת הבקשה לאספקת שירותי הטמעה.

          - שיטה ותהליך ההטמעה.

          - אופן הדיווח והתשלום

          - לוח זמנים.

        - על הקבלן להעביר את החוברת לאגף טכנולוגיות מידע לקבלת אישור להפצה.

        - על הקבלן להכין ולצרף לחוברת ההסבר את כל הטפסים הקשורים לתהליך.

        - החוברת והטפסים יהיו זמינים לכל דורש וישלחו בדוא"ל, על ידי הקבלן

    - הנהלים המותאמים יובאו לפני יישומם לאישור מטה המשרד ויעודכנו על ידו מעת לעת.

    - על הקבלן לדאוג לכך שקובץ נהלים מעודכן ימצא בכל עת במינהל.

    - המשרד רשאי לדרוש מהקבלן כתיבת נהלים נוספים ו/או עדכון נהלים קיימים מעת לעת בכל הנוגע לפעילות במכרז זה על פי שיקול דעתו.

    - הקבלן רשאי לכתוב הוראות עבודה פנימיות עבור עובדיו בפרויקט שלדעתו נחוצות לביצוע עבודתו התקינה ובלבד שהן תואמות את הנהלים המאושרים.

    - כל ההוצאות בגין התאמת הנהלים ועדכונם מעת לעת יהיו על חשבון הקבלן ויילקחו בחשבון בהצעת המחיר.

    - נהלים אלו יחייבו את הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

    - לימוד נוהלי העבודה יהיה מרכיב מרכזי בהדרכת המטמיעים והרכזים, אשר תתבצע באחריות הקבלן ועל חשבונו, בהתאמה להנחיות המשרד.

    - על הקבלן להכין טפסים מקוונים הדרושים לצורך מעקב ודווח שוטף, על פי שיקול דעתו כמו גם על פי בקשת מטה המשרד כגון:

      - התקדמות ההטמעה וההנחייה בהתאמה לתוכנית העבודה

      - כל טופס אחר שיידרש על פי בקשת המינהל.

    - כל ההוצאות בגין הכנת הנהלים, הטפסים והפקתם בדפוס ו/או ברשת, והדרכת העובדים, יהיו על חשבון הקבלן ויילקחו בחשבון בהצעת המחיר.

  - גיוס, שיבוץ, הרכזים, המנחים והמטמיעים במערכת החינוך

    - לאחר שהקבלן מקבל את מסגרת העבודה, עליו לגייס ולשבץ את העובדים בהתאם להקצאה שאושרה לפעולה על ידי סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגי ומערכות מידע או מי מטעמו.

    - כל בעלי התפקידים הנדרשים במכרז יגויסו על ידי הקבלן ובאחריותו, יובהר להם שאינם עובדי משרד החינוך

    - על הקבלן לנהל את הפרוייקט בכרטסת הנהלת חשבונות נפרדת בכל הנוגע לתשומות המושקעות בפרויקט זה (כ"א, המבצעים וכו').

    - טרם שיבוץ העובדים תאושר התאמתם, על ידי הפיקוח המחוזי במחוז בו הם אמורים לפעול, ועל ידי מטה משרד החינוך. על הקבלן לוודא עמידת עובדיו בתנאי המכרז בהתאם לדרישות המכרז

    - על הקבלן להעביר למינהל חינוך טכנולוגי לאישור, לפני התחלת פעילות ההטמעה והפעלת המטמיעים, תכנית עבודה עבור כל עובד/ת בפרויקט, תוך ציון פרטים אישיים  ומועד תחילת העבודה. ככל שהמשרד ידרוש יבוצעו תיקונים בתכנית על ידי הקבלן. רק תכנית מאושרת ע"י המשרד תופעל ע"י הקבלן.

    - הקבלן ישבץ את עובדיו במקום לעבודה, בהתאם לדרישת היחידה המקצועית במשרד עפ"י מכרז זה, וזאת לא יאוחר מ – 15 ימי עבודה מחתימת החוזה של הקבלן עם משרד החינוך בעקבות זכייתו.

    - במערכת המקוונת של הקבלן, תינתן הרשאת צפייה לבעלי תפקידים במשרד החינוך ולבעלי הרשאות שיאשרו על ידי משרד החינוך, לצפייה בדוח שיבוץ העובדים ובתכניות העבודה.

    - לוח זמנים

| גיוס ושיבוץ עובדי הפרויקט ואישור תכניות עבודה | לוח זמנים |
| --- | --- |
| המשרד מעביר לקבלן את מסגרת העבודה שעל הקבלן להפעיל, לרבות רשימת המוסדות לשנת הלימודים הייעודית, את היעדים את נוהלי העבודה לביצוע ההתקשרות. | עם חתימה על חוזה התקשרות |
| הקבלן מעביר לאישור המשרד, תוכנית עבודה הכוללת: - תכנית שיבוץ לעובדים שיגויסו ועונים על דרישות מכרז - תכנית עבודה לכל עובד בפרויקט | 15 ימים מיום חתימת החוזה |
| המשרד בודק ומאשר את תכנית העבודה | שבוע מיום קבלת התכניות |
| הפעלה- יישום תכניות עבודה |  |
| הקבלן באמצעות עובדי הפרויקט, מיישם את תכניות העבודה, בהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו | שוטף |

  - הדרכת צוות הרכזים, המנחים והמטמיעים

    - על הקבלן להפעיל לצורך ביצוע הפעילות בפרויקט בעלי תפקידים וצוות רכזים, מנחים ומטמיעים בעלי הכשרה וניסיון בהתאם למפורט בפרק 5 במכרז זה.

    - על הקבלן לקיים לפחות יום הדרכה ברצף לכל בעלי התפקידים ולצוות הרכזים, המנחים והמטמיעים לפני תחילת הפעילות.

    - משך יום ההדרכה יהיה לפחות 8 שעות במהלכו יינתנו הנחיות לצוות הרכזים, המנחים והמטמיעים לצורך ביצוע הפעילות.

    - על הקבלן להעביר את תכנית ההדרכה לפני ביצועה לאישור המינהל.

    - על הקבלן לקיים את ההדרכה באתר המתאים לכמות המודרכים עם ריהוט ועזרי הדרכה תואמים, ולספק לצוות הרכזים, המנחים והמטמיעים תיק מידע, הנחיות וחוזרים רלבנטיים רשמיים שיעמדו לרשות בעלי תפקידים וצוות הרכזים, המנחים והמטמיעים  במהלך ביצוע הפרוייקט.

    - כל שעות ההערכות ההדרכה, חדרי ההדרכה יהיו על חשבונו של הקבלן.

    - על הקבלן לקחת בחשבון כי במהלך יום ההדרכה עשויים להיות נוכחים נציגי המשרד לכן יש לקחת בחשבון כי יידרש להקצות להם זמן במהלך יום ההדרכה.

    - בסוף יום ההדרכה יוודא הקבלן כי כל בעלי תפקידים וצוות הרכזים, המנחים והמטמיעים בקיאים במהות התוכנית, בנוהלים ובטפסים.

    - על הקבלן להדריך כל רכז, מנחה ומטמיע חדש המצטרף לצוות ולקבל את אישור המשרד להכללתו בצוות מבעוד מועד וטרם הכשרתו. אי עמידה בתהליך ההכשרה ימנע את הכללתו בפרוייקט.

    - על הקבלן לקחת בחשבון כי נדרש לשלם לכל המודרכים בשל השתתפותם בהדרכות, עפ"י כל דין.

  - פעולות ההטמעה

במסגרת ההטמעה הקבלן יידרש לבצע את הפעילות הבאה:

    - הטמעה פדגוגית של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה

      - מבוא

הטמעת תקשוב בהיבט הפדגוגי של מתודולוגיות, פרקטיקות הוראה, בשילוב תוכן דיגיטלי, בסביבות מגוונות ועתירות טכנולוגיה, ליישום תהליכי הל"ה ומענה לשונות בתי הספר והאוכלוסיות השונות.

הטמעה פדגוגית של תהליכי תקשוב ומיזמים פורצי דרך, השוברים את גבולות הזמן והמקום, המאפשרים למידה מחוץ לגבולות הפיזיים ושעות הפעילות הפורמאליות של בית הספר.

הטמעה פדגוגית של סגנונות הוראה ולמידה שונים, ללמידה יחידנית וקבוצתית בעלת מאפייניהם שונים (הומוגניות/הטרוגניות), הוראה ולמידה פרונטאלית (פנים מול פנים), או מרחוק באמצעות מערכות טכנולוגיות המאשרות הוראה ולמידה סינכרונית וא-סינכרונית.

הטמעת מסגרות ותכניות הפעלה של דגמי הוראה שונים בסביבות עתירות טכנולוגיה, ליישום תפקודי לומד ומיומנויות למידה.

יישום תפיסת הערכה בסביבה טכנולוגית על מרכיביה השונים. הטמעת והקניית הידע הדרוש לשימוש וצריכה של שירותי ענן ותכנים דיגיטליים, כגון: תוכן סטטי, תוכן דינאמי ותוכן מסתעף (היפרטקסט, היפר קישור) ממקורות מידע ומדיות שונות, ושילובם בפעילות היומיומית השוטפת.

הטמעת פדגוגית של יזמות בתחומים מגוונים, כגון: בתחום הטכנולוגי-תקשובי, במדעי מחשב ובתכנות וכו', החל משלב הרעיון דרך שלב פיתוח המוצר, ועד לסיוע בהפצתם לשדה החינוכי.

      - אוכלוסיית היעד

        - מנהלי בתי הספר וצוותי מורים

        - רכזי תקשוב בית ספריים

        - מדריכי תחומי דעת בבתי הספר

        - פיקוח והדרכה של מטה המחוז/המגזר

      - פעילות הטמעה הנדרשת מהקבלן

        - סיוע בהכנת תכנית עבודה בהיבטים הפדגוגים, ליווי יישומה, מעקב ובקרה

        - סיוע וליווי ביישום תהליכי הל"ה משולבי תקשוב, בהטמעת מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה, בצריכת תוכן דיגיטלי ושירותי ענן, בשגרה ובשעת חירום.

        - סיוע וליווי פדגוגי בהפעלת סגנונות הוראה ולמידה שונים, בגבולות הפיזיים של מוסד החינוך, מחוץ לגבולות הפיזיים של מוסד החינוך, בלמידה מתניידת ובלמידה מרחוק.

        - סיוע בהגדרת צורכי המידע הדיגיטליים של מוסד החינוך, גיבוש ועיצוב סל התוכן, כגון: יחידות תוכן וספרים דיגיטליים, מערכי שיעור וכו'.

        - סיוע וליווי בהצמחת צוות מנהיגות, שיוביל תהליכי הטמעה של סביבת הוראה, למידה והערכה, תכניות משולבות תקשוב, פרויקטים, מיזמים ויוזמות, ניהול הידע הארגוני-פדגוגי.

        - יזום ועידוד השתתפות בתחרויות חינוך בארץ ובעולם.

        - סיוע וליווי בהפעלת אירועים ופעילויות שונות, כגון: אירועי למידה מקוונים, כנסים וירטואליים, ימי שיא, "האקתון" מקוון, קהילות שיח ברשת, תחרות מקוונות, חידונים, שולחן עגול מקוון, תערוכות וירטואליות, מרחבים וירטואליים, משימות מסוגים שונים, פעילויות באתרי הוראה ולמידה, ובאתרים המספקים שירותי ענן.

        - סיוע בהנגשת תוכן דיגיטלי והעלאתו למערכות המידע של מוסד החינוך.

        - השתתפות בפגישות עם הפיקוח במחוזות/ מגזר.

        - תיעוד וניהול תהליך הטמעה ודיווחי סטטוס למטה כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרה.

      - פעילות ההטמעה תבוצע בפריסה ארצית

      - על הקבלן לצרף בכל חשבון שיוגש, דו"ח שעות מפורט של עבודתם. דו"ח זה יהיה חלק בלתי נפרד מההתחשבנות החודשית השוטפת.

      - היקפי הפעילות המשוערים

| יחידת ההטמעה | מספר יחידות הטמעה בשבוע | מספר שבועות הטמעה בשנה | סה"כ יחידות הטמעה בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| הטמעה פדגוגית של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה - יחידה בת 4 שעות בשבוע | 520 | 46 | 24,000 |

    - הטמעת טכנולוגיות ותשתיות תקשוב

      - מבוא

הטמעת התקשוב בהיבט הטכנולוגי, להפעלה טכנית והנגשה של טכנולוגיות ותשתיות תקשוב מסוגים שונים כגון:

        - טכנולוגיה מבוזרת מבוססות גישת ענן, למידה ניידת, יישומונים (אפליקציות).

        - טכנולוגיות של התקנים פיזיים (מילון אלקטרוני, לוח חכם, מצביעים אלקטרוניים וכו'). טכנולוגיות של חיישנים מסוגים שונים (חיישני חום, אור וכו').

        - טכנולוגיות של תוכנות/לומדות המותקנות על מחשב מקומי, טכנולוגיות של רשתות תקשורת.

        - טכנולוגיות של רשתות חברתיות לשיח ברשת, טכנולוגיה להפעלה ותכנות רובוטיים ורחפנים.

        - טכנולוגיות של מערכות ניהול למידה (LMS), מערכות לניהול פדגוגי (SMIS).

      - אוכלוסיית היעד

        - מנהלי בתי הספר וצוותי מורים

        - רכזי תקשוב בית ספריים

        - מדריכי תחומי דעת בבתי הספר

        - פיקוח והדרכה של מטה המחוז/המגזר

      - פעילות הטמעה הנדרשת מהקבלן

        - סיוע בהכנת תכנית עבודה בהיבטים הטכנולוגים, ליווי יישומה, מעקב ובקרה.

        - סיוע וליווי בית הספר בהצמחת אנשי צוות, שיהיו אחראיים על מתן סיוע מקצועי, בתפעול של טכנולוגיות, תשתיות התקשוב, חומרה ותוכנה.

        - ביצוע הדרכה להכרות טכנית עם המימשקים של המערכות הטכנולוגיות, סרגלי הכלים, השידרוגים הטכנולוגיים שמתבצעים למערכות אלו עם הזמן, לצורך תפעול תקין ויעיל של הכלים הטכנולוגיים והתשתיות.

        - סיוע בהקמה ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות ותשתיות תקשוב בתצורות שונות, כגון: רשתות תקשורת מסוגים שונים, כגון: קצה לקצה(P2P) , שרת לקוח (Client Server), רשתות LAN, רשתות WAN וכו', פורטל בית ספרי, מערכות לניהול למידה (לדוגמא-מודל), מערכות לניהול פדגוגי, אפליקציות, מרחבי למידה מתוקשבים, יישומונים (אפליקציות), כל זאת בהלימה לתקנים והנחיות הטכנולוגיות שהוגדרו משרד החינוך.

        - ליווי וסיוע טכנולוגי, בהפעלת הוראה ולמידה בגבולות הפיזיים של מוסד החינוך, מחוץ לגבולות הפיזיים של מוסד החינוך, למידה מתניידת ולמידה מרחוק.

        - חשיפה בעלי התפקידים לחידושים טכנולוגיים.

        - סיוע וליווי טכנולוגי בהפעלת אירועים ופעילויות שונות, כגון: אירועי למידה מקוונים, כנסים וירטואליים, ימי שיא, "האקתון" מקוון, קהילות שיח ברשת, תחרות מקוונות, חידונים, שולחן עגול מקוון, תערוכות וירטואליות, מרחבים וירטואליים, משימות מסוגים שונים, פעילויות באתרי הוראה ולמידה, ובאתרים המספקים שירותי ענן.

        - השתתפות בפגישות עם הפיקוח במחוזות/ מגזר.

        - תיעוד וניהול תהליך הטמעה ודיווחי סטטוס למטה כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרה.

      - תהליכי ההטמעה יבוצעו בפריסה ארצית

      - על הקבלן לצרף בכל חשבון שיוגש, דו"ח שעות מפורט של עבודתם. דו"ח זה יהיה חלק בלתי נפרד מההתחשבנות החודשית השוטפת.

      - היקפי הפעילות המשוערים

| יחידת ההטמעה | מספר יחידות הטמעה בשבוע | מספר שבועות הטמעה בשנה | סה"כ יחידות הטמעה בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| הטמעה טכנולוגיות ותשתיות תקשוב - יחידה בת 4 שעות בשבוע | 220 | 46 | 10,000 |

  - הנחיית התקשוב

תכנית התקשוב הינה תכנית לאומית ארצית, החובקת את כל שכבות הגיל ומגזרי החינוך השונים. פעולות הנחיית התקשוב, נדרשות כדי להנחות תלמידים, הורים ומורים בכל מעגלי הפעילות, בהם נדרש שימוש בכלי תקשוב ורכישת הידע הבסיסי באוריינות מחשב ומידע במפגשי "פנים מול פנים"  וברשתות החברתיות.

    - הנחיית קהילות ומרחבי למידה ברשת

      - מבוא

הנחיית התקשוב קהילה ברשת ומרחבי למידה ברשת, נדרשת בעקבות ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה, המאשרת לקיים תהליכים פדגוגיים וטכנולוגיים מרחוק ממקומות פיזיים שונים. הנחייה זו עונה על האתגרים הדינאמיים והמשתנים להוראה, למידה והערכה ומאפשרת לקיים קהילות וירטואליות לומדות ומרחבי למידה, מאזורים גאוגרפיים מרוחקים בארץ ובעולם.

פעולות הנחיית קהילה ברשת ומרחבי למידה ברשת, נדרשות להנחיית מנהלי בתי ספר, מורים, לעיתים גם תלמידים, הורים ואנשי קהילה שונים, בכל מעגלי הפעילות בהם נדרש שימוש בכלי תקשוב, לצורך שיתוף ידע בין משתתפים להם מכנה משותף, אך אינם משתייכים לאותו מוסד.

החלפת הידע והשיח בין המשתתפים בקהילה תתבצע ברשת כדי לסייע בקיום דיאלוג מקצועי שאינו תלוי זמן ומקום.

      - אוכלוסיית היעד

        - מנהלי בתי הספר, צוותי מורים, מדריכי תחומי ורכזי תקשוב

        - פיקוח והדרכה של מטה המחוז/המגזר

        - תלמידים

        - הורים

        - אנשים מהקהילה

      - פעילות ההנחיה הנדרשת מהקבלן

        - פעילות ההנחיה תתבצע לא רק במפגש פנים מול פנים, אלא גם כפעילות ברשת, מהאתרים הפיזיים שהקצה הקבלן

        - סיוע בהכנת תכנית עבודה, ליווי יישומה, מעקב ובקרה

        - סיוע וליווי פיתוח מודלים ואסטרטגיות לניהול קהילות לומדים ומרחבי למידה מתוקשבים ברשת

        - סיוע וליווי התכנון, ההקמה וההפעלה של קהילות ברשת ומרחבי הלמידה, עד התמסדותם והגדרת המסגרת להפעלתן, אפיון ובניית הכלים לתמיכה בפעילות

        - תכלול, ארגון, יזום והפעלה של מפגשים מקוונים לניהול קהילות לומדים ומרחבי למידה ברשת, שיופעלו סביב נושאים לימודיים שונים. קהילת הלומדים ומשתתפי מרחבי הלמידה ברשת יכללו: מורים, מנהלים ומפקחים ממוסדות שונים, תלמידים, הורים ואנשי קהילה, אשר ישתתפו בדיונים שיתופיים, יבנו ידע שיתופי, יציגו תוצרים ויחשפו לחידושים

        - סיוע וליווי בהפעלת אירועים ופעילויות ברשת, כגון: אירועי למידה מקוונים, כנסים וירטואליים, ימי שיא, "האקתון" מקוון, קהילות שיח ברשת, תחרות מקוונות, חידונים, שולחן עגול מקוון, תערוכות וירטואליות, מרחבים וירטואליים, משימות מסוגים שונים, פעילויות באתרי הוראה ולמידה, ובאתרים המספקים שירותי ענן

        - סיוע וליווי ברשת, למורים המעוניינים לשלב בקהילה או במרחב הלמידה, סביבות וכלים מקוונים, עם שיטות הוראה ולמידה הולמים, תכנים וחומרי למידה מהרשת הנדרשים בתהליך ההוראה השוטף שלהם.

        - הנחייה בשימוש יישומי מחשב לביצוע משימות אישיות, קבוצתיות לימודיות, ערכיות וחברתיות ועבודה במרחבי למידה ברשת

        - סיוע בהדגמה ופרסום תוצרי למידה של הקהילה ושל משתתפי מרחבי הלמידה ברשת

        - הרחבת מאגר הידע של המשרד בתכנים לימודיים להם פוטנציאל הוראתי משמעותי לטובת כלל המורים ובעלי התפקידים במערכת.

        - השתתפות בפגישות עם בעלי תפקידים במשרד החינוך, הפיקוח במחוזות/ מגזר/ בעלויות רשויות מקומיות וכדומה

        - תיעוד וניהול תהליך הטמעה ודיווחי סטטוס למטה כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרה

      - תהליכי ההטמעה יבוצעו בפריסה ארצית

      - על הקבלן לצרף בכל חשבון שיוגש, דו"ח שעות מפורט של עבודתם. דו"ח זה יהיה חלק בלתי נפרד מההתחשבנות החודשית השוטפת.

      - היקפי הפעילות המשוערים

| יחידת ההנחיה | מספר יחידות הנחיה בשבוע | מספר שבועות הנחיה בשנה | סה"כ יחידות הנחיה בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| הנחיית קהילות ומרחבי למידה ברשת -יחידה בת 4 שעות בשבוע | 150 | 50 | 7,500 |

  - ריכוז התקשוב

תכנית התקשוב הינה תכנית לאומית ארצית, החובקת את כל שכבות הגיל ומגזרי החינוך השונים. פעולות ריכוז התקשוב, נדרשות לטפל בכל המידע הנדרש, ובתאומים השונים בין כל הגורמים המעורבים, בכל מעגלי הפעילות מרמת בית ספר, יישוב, מחוז ומטה.

    - ריכוז תוכניות תקשוב

      - מבוא

תכניות התקשוב על מרכיביהן השונים, מתקיימות בפריסה ארצית, החובקת את כל שכבות הגיל ומגזרי החינוך השונים.

התוכניות מופעלות  בכל מעגלי הפעילות מרמת בית ספר, יישוב, איזור, מחוז, מגזר והמטה.

ריכוז התקשוב יאפשר,  ריכוז מידע והנעת פעולות רוחביות מתוקשבות מחוזיות/ מגזריות/ פרויקטלית  וסיוע בקידום תכניות תקשוב אצל מקבלי השירות.

ריכוז התקשוב יכסה את תחומי הפעילות הבאים:

        - ריכוז תקשוב מחוזי/מגזרי

        - ריכוז תקשוב תכניות פדגוגיות (לדוגמה: מדעי מחשב ורובוטיקה), פרויקטים (לדוגמה: בלמידה שיתופית, למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים), נושאים בעל נפח פעילות משמעותי בתקשוב (לדוגמה: תקשוב בתי הספר בחינוך היסודי, חט"ב ו-חט"ע, אוריינות טכנולוגית דיגיטלית)

        - ריכוז תקשוב תחום פעילות (לדוגמה אבטחת מידע והגנת הסייבר, תוכן דיגיטלי)

      - אוכלוסיית היעד

        - מנהלי אגפי חינוך ואנשי המחשוב ברשויות

        - גופים מעורבים: מפעל הפיס עמותות וקרנות

        - מסגרות משלימות הכוללות בין השאר פעילות חינוכית לא פורמלית של מורים ותלמידים במתנ"סים, מרכזי פיס קהילתיים, מועדוניות, מרכזי פסג"ה, מתיאות מוזיאונים ואחרים

      - פעילות ריכוז תקשוב

        - פעילות הריכוז תתבצע לא רק במפגשי פנים מול פנים, אלא גם כפעילות המתבצעת מהאתרים הפיזיים שהקצה הקבלן

        - איסוף מידע ותכניות עבודה: מחוזיות/מגזריות, יישוביות, בית ספריות, תכניות עבודה פדגוגיות, פרויקטליות, נושאים בעלי נפח, תחום פעילות משמעותיים גופים מעורבים.

        - ארגון, ניהול ותמיכה ארגונית שוטפת של מערך ההטמעה/הנחיה הפועל במחוז, סיוע בשילוב מורים בהשתלמויות במרכזי פסג"ה, במרכזים מחוזיים לתקשוב, במוסדות הכשרת עו"ה ואקדמיה

        - ארגון, תכלול והפעלת מפגשים, ימי עיון, כנסים, ימי למידה, בהם יוצגו תוצרים, אופני עבודה, חידושים, טכנולוגיות לשילוב והעצמה של תכניות פדגוגיות ופרויקטים ויקיימו דיונים בהשתתפות גורמים מעורבים כגון: מומחים בתחומם, בעלי תפקידים במשרד מדריכים ועוד

        - תמיכה ארגונית שוטפת במערך ההטמעה/הנחיה

        - איסוף תוצרים ומודלים איכותיים והוספתם לאתרי המשרד השונים, הרחבת מאגר הידע של המשרד בתכנים לימודיים המשלבים טכנולוגיה חדשנית ולהם פוטנציאל הוראתי משמעותי לטובת כלל המורים ובעלי התפקידים במערכת.

        - איסוף וריכוז מידע /תוצרים/משאבים והנגשתם ברשת, לרבות עיצובם התוכני והגרפי.

        - ביצוע תאומים שונים מול הרשות המקומית, גופים מעורבים והפיקוח על התקשוב במחוז ו/או במגזר חינוכי, בכל הקשור לבניית תכנית הצטיידות, עיצובה ואישורה הסופיים.

        - השתתפות בפגישות עם בעלי תפקידים במשרד החינוך, הפיקוח במחוזות/ מגזר/ בעלויות /רשויות מקומיות וכדומה

        - תיעוד וניהול תהליך הטמעה ודיווחי סטטוס למטה כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרה

פעילות ריכוז תקשוב תבוצע בפריסה ארצית.

על הקבלן לצרף בכל חשבון שיוגש, דו"ח שעות מפורט של עבודתם. דו"ח זה יהיה חלק בלתי נפרד מההתחשבנות החודשית השוטפת.

      - היקפי הפעילות המשוערים

| יחידת ריכוז | מספר יחידות ריכוז בשבוע | מספר שבועות ריכוז בשנה | סה"כ יחידות ריכוז בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| ריכוז תוכניות תקשוב יחידה בת 8 שעות בשבוע | 120 | 50 | 6,000 |

    - ריכוז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים בתקשוב

      - מבוא

הובלת פעולות רוחביות מתוקשבות, כלל מערכתיות, המסייעות בקידום פרויקטים חדשניים פורצי דרך, בתחומי דעת ומגזרים שונים, וסיוע לבעלי תפקידים במטה המשרד, במחוזות, ולמנהלי בתי הספר ביישומם במוסדות החינוך.

      - אוכלוסיית היעד

        - מפקחים ומדריכים לתקשוב מכל רחבי הארץ

        - מנהלי אגפי חינוך ואנשי המחשוב ברשויות

        - מנהלי בתי ספר וצוותי מורים

        - גופים מעורבים: מפעל הפיס עמותות וקרנות

        - מסגרות משלימות הכוללות בין השאר פעילות חינוכית לא פורמלית של מורים ותלמידים במתנ"סים, מרכזי פיס קהילתיים, מועדוניות, מרכזי פסג"ה, מתי"אות מוזיאונים ואחרים.

      - פעילות הריכוז הנדרשת מהקבלן

        - איסוף מידע שיטתי על פרויקטים ויוזמות חדשניות מפעילות בארץ ובעולם.

        - תכלול, ייזום, הכנה, תכנון, ליווי והטמעה של פרויקטים חדשניים משולבי תקשוב, בתחומי הדעת ושכבות הגיל השונות, הנדרשים ליישום פעולות רוחביות כלל מערכתיות המסייעות בקידום והובלת למידה חדשנית משולבת תקשוב.

        - ליווי קבוצות מנהלים או קהילות מעשה והפצת הידע במערכת החינוך.

        - כתיבת תכניות התערבות להטמעת פרויקטים חדשניים והטמעתם במערכת החינוך.

        - תכנון, ייזום, פיתוח והפעלת מיזמים המשלבים פדגוגיה דיגיטאלית, בחינת תרומת המיזם למערכת החינוך והתאמתו לשימוש רחב בבתי ספר פורצי דרך.

        - השתתפות במפגשי הכנה, ופגישות עם בעלי תפקידים במשרד, עם מערך ההטמעה והפיקוח במחוז ועם בעלי תפקידים באגפי החינוך ברשויות המקומיות והדרכתם לשילוב הפרויקט החדשני בתחומם.

        - מתן ליווי מקצועי לגורמים מתערבים הפועלים בתוך מערכת החינוך, בהובלה והטמעה של הפרויקט החדשני.

        - יזום ועידוד השתתפות של מוסדות חינוך בתחרויות מקוונות עם מוסדות החינוך בארץ ועם מוסדות בחו"ל.

        - איסוף תוצרים ומודלים איכותיים והוספתם לפורטל התוכן של המשרד.

        - הערכה, תיעוד וניהול הפרויקטים החדשניים ודיווח סטטוס למטה, כולל תהליכי משוב, הערכה ובקרה.

על הקבלן לצרף בכל חשבון שיוגש, דו"ח שעות מפורט של עבודתם. דו"ח זה יהיה חלק בלתי נפרד מההתחשבנות החודשית השוטפת.

      - היקפי הפעילות המשוערים

| יחידת ריכוז | מספר יחידות ריכוז בשבוע | מספר שבועות ריכוז בשנה | סה"כ יחידות ריכוז בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| ריכוז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים בתקשוב יחידה בת 4 שעות בשבוע | 100 | 50 | 5,000 |

  - מפגשים אזוריים לעובדי הוראה במוסדות

על הקבלן לארגן מפגשים אזוריים, כנסים וימי עיון לעובדי ההוראה, מקבלי הנחייה וההטמעה במוסדות כדלקמן:

    - מפגש אזורי של 4 שעות למפגש

      - על הקבלן לארגן מפגשים אזוריים וימי עיון על פי בקשת מטה המשרד עבור: נציגי היישובים, סגלי מורים בישוב/ אזור, הנהלות בתי הספר, הצגת פעילות חדשנית וכד'.

      - מפגש אזורי יתקיים באתר מותאם לתכני המפגש (הרצאות או עבודה סדנאית וציוד ההגברה, המחשב והאור קולי הנדרש).

      - הקבלן יבחר אתר אליו תתאפשר גישה נוחה באמצעות תחבורה ציבורית ומקום חניה לרכב פרטי (בכמות מספקת).

      - במסגרת המפגש הקבלן יספק למשתתפים כיבוד קל (קפה + עוגה/כריך).

    - מפגש חד יומי של 8 שעות למפגש

      - על הקבלן לארגן מפגש חד יומי על פי בקשת מטה המשרד עבור: נציגי היישובים, סגלי מורים בישוב/ אזור, הנהלות בתי הספר, הצגת פעילות חדשנית וכד'.

      - התכנים והמרצים למפגש יאושרו ע"י המשרד.

      - הכנסים יתקיימו באתרים מותאמים לתכני המפגש (הרצאות או עבודה סדנאית וציוד ההגברה, המחשב והאור קולי הנדרש) למספר המשתתפים ואזור מגוריהם בצפון, בדרום ובאזור המרכז / ירושלים, על המפרט למקום התכנסות.

      - הקבלן יבחר אתר אליו תתאפשר גישה נוחה באמצעות תחבורה ציבורית ומקום חניה לרכב פרטי (בכמות מספקת).

      - במסגרת המפגש הקבלן יספק למשתתפים כיבוד קל (קפה + עוגה/כריך) וארוחה קלה (במקום ארוחת צהריים או ערב).

    - על הקבלן לארגן מקום למפגשים, הכולל שילוט מתאים, מערכת הגברה, ציוד ושימוש באמצעי המחשה ותקשוב הכולל בין היתר מחשב, מקרן ומסך וכל ציוד הנדרש לקיומו של המפגש.

    - לכל סוג מפגש על הקבלן להפעיל אתר ברשת המכיל חוברת מידע הקשורה לאירוע ו/או מצגת של 5 שקפים בממוצע, תשתית לפרסום האירוע באתר וברשתות החברתיות, שאלון מקוון לרישום לכנס, יתעד את האירוע, יפיק סיכום ויפרסמו באתר.

    - על הקבלן לבצע רישום הגעה של המשתתפים, ולחלק לכל אחד מהמשתתפים תגית, פלייר בגודל A4, תיק מעטפה/תיק 2 כיסים, ויכין קאפה אחת בגודל 100X70 ס"מ, רולאפ גודל 200X85.

בכל מקרה בהם לא יידרש מרכיב או פריט, המשרד יפחית את סכום התשלום על פי העלות שתמחר הקבלן לנושא בדפי העזר.

    - מפרט הכיבוד קל (קפה + עוגה/כריך) וארוחה קלה (במקום ארוחת צהריים או ערב).

    - היקפי הפעילות המשוערים

| סוג האירוע | משך הפעילות של האירוע | מספר משתתפים לאירוע | כמות אירועים |
| --- | --- | --- | --- |
| מפגש אזורי | 4 שעות | 120 | 50 |
| מפגש חד יומי | 8 שעות | 250 | 12 |

  - הפעלת מערכת מידע מתוקשבות

    - על הקבלן להפעיל מערכת מידע אינטרנטית, לדיווח ומעקב אחר כל הפעילויות המבוצעות במסגרת מכרז זה, שתכלול מודולים שיתנו מענה לנושאים הבאים:

      - ניהול של: תפקידים בפרויקט, תפקידי המודרכים, סוגי פעילויות, מחוזות, ערים, מקום הפעילות, תחום הדעת, רשימת מקצועות, רשימת פרויקטים, ניהול ושיבוץ העובדים, ניהול הקצאת יחידות הטמעה, ריכוז והנחייה

      - ניהול משתמשים- הרשאות ושיוך משתמשים לתפקיד

      - דיווח פעילויות הטמעה, ריכוז או הנחיה

      - ניהול והפקת דוחות מסוגים שונים בחתכים שונים ורמות  פילוח שונות

    - בכל שנת פעילות, יעביר משרד החינוך לקבלן, נתונים שיוטענו במערכת המידע האינטרנטית של הקבלן. במידת הצורך ישמשו נתונים אלו לדיווחי העובדים.

    - דוגמא לשמות השדות שיועברו לקבלן: שנה עברית, שנה, סמל מוסד, שם מוסד, סה"כ תלמידים במוסד, סה"כ כיתות בפועל במוסד, סוג רשות, סמל רשות, שם רשות, סמל ישוב, שם ישוב, קוד מגזר, מגזר, קוד פיקוח, פיקוח, קוד מעמד משפטי, מעמד משפטי, קוד גורם מדווח, גורם מדווח, מחוז גאוגרפי, קוד מחוז תקשוב, מחוז תקשוב, קוד סוג חינוך מוסד, סוג חינוך מוסד, סוג מוסד, שלבי חינוך במוסד, יסודי, חט"ב, חט"ע, משכבה, עד שכבה, שם מנהל, שם מפקח, טלפון, פקס, כתובת גאוגרפית, בית, סמל רחוב,  מיקוד, כתובת דואר, סמל ישוב דואר, שם ישוב דואר, מדד סוציו-אקונומי,  משתתף בתוכנית תקשוב, סוג תוכנית תקשוב, חינוך משלב, סמל מוטב, שם מוטב וכו'.

    - דיווחים למערכת המקוונת

      - טפסי הדיווח יהיו מקוונים, יופקו ויעובדו על ידי הקבלן, ויעודכנו מעת לעת על פי דרישת משרד החינוך.

      - המערכת תכיל טפסי משוב לסיכומי ביניים, סיכומים שנתיים.

      - הוספה/עדכון/ שדרוג של המידע מודולים, טפסים ודוחות למערכת תבוצע על הקבלן תוך 21 ימי עבודה, בהתאם לבקשת משרד החינוך. האפיון יבוצע במשותף על ידי משרד החינוך והקבלן.

      - המטמיעים, המנחים והרכזים ידווחו למערכת המקוונת בתדירות חודשית על הפעילות השוטפת שלהם. המערכת תאפשר לקלוט דווח פעילויות פרטניות המתבצעות במשך החודש על ידי עובדי הפרויקט, כולל סמלי המוסדות, שעות עבודה ונסיעות ופירוט הפעילות הפדגוגית שהתבצעה. במידת הצורך ידווחו העובדים בתדירות משתנה, לדוגמא: דיווח תקופתי לסיכום פעילות, דיווח מסכם לפרויקט וכו', בהתאם להנחיות המשרד.

      - דיווח העובד יהיה בהתאם להיגדים המותאמים לתפקידו במכרז. ההיגדים ישתנו בין תפקיד לתפקיד. ההיגדים וקשרי הגומלין בין התפקיד להיגדים ימסרו על ידי המשרד.

      - בנספח 5 מפורטים: היגדים, ערכים לשדות, וקשרי גומלין שיש ליישם במערכת.

      - כל דיווח יכיל מידע שיוטמע במערכת על ידי הקבלן (מפורט בנספח 5) ומידע שידווח העובד, בכל דיווח יופיע :

        - כותרת עם שם המכרז המלא

        - מידע כללי: שם המטמיע, תפקיד, מחוז, שם הפרויקט, סטאטוס היחידה, תאריך עדכון אחרון, סה"כ הזמן שהוגדר ליחידת ההטמעה/ריכוז/הנחיה וסה"כ הזמן שנוצל מיחידה זו.

        - פירוט הפעילויות: סמל מוסד, שם מוסד, תחום דעת, מקצוע, סוג פעילות, תאריך פעילות, שעת התחלה, שעת סיום,  מנהל, מפקח, רכז, מורה

        - תוצר הפעילות :  נספח 5 סעיף  7.

        - דיווח נסיעות: יישוב מוצא, יישוב יעד, עלות בש"ח

      - מערכת המידע תאפשר בכל עת להוסיף/לעדכן/למחוק לצפות בתכניות עבודה ובסטטוס הפרויקט (ריכוז יחידות הטמעה/ריכוז/הנחיה שאושרו להפעלה, תכנון הקצאת היחידות לעובדי הפרויקט, ביצוע, היתרה שנשארה לניצול, להגדיר תקופה רצויה בין טווח תאריכים, לפי הפירוט הבא.

        - הצגת ברמות חתך שונות, כגון: עובד, תפקיד בית ספר, ישוב, רשות, מחוז, מגזר, ברמה ארצית וכו'.

        - הצגת ברמות פילוח שונות, כגון: סה"כ יחידות שאושרו לביצוע, סה"כ יחדות שהוקצו/בוצעו/יתרה לניצול.

      - לבעלי הרשאות מתאימות במשרד החינוך שיוגדרו מראש, מתן הרשאת צפייה, והרשאות עדכון עבור: אישור תכניות עבודה, דוחות ביצוע של פעילות העובדים בפרויקט וכו', בהתאם להחלטת המשרד, אישור זה יהווה אסמכתא לגביית תשלום ממשרד החינוך.

      - בהתאם לדרישת המשרד, יפיק הקבלן דוחות ברמות ובפילוחים שונים, כגון: תכניות עבודה, הקצאת, ניצול ויתרות של יחידות הטמעה שנותרו לניצול וכו'. מתוך המערכת יופקו דוחות פעילות תקופתיים (חודשים, רבעונים, שנתיים) בכל הנושאים.

      - במערכת ינוהל מערך התשלומים לכל עובדי הקבלן במכרז זה.

      - בסוף כל שנה יופק על ידי הקבלן תקליטור עם קבצים ודוח מרכז ובו כל המידע הנוגע לתפוקות שבוצעו באותו שנה כולל לקחים, מסקנות והמלצות להמשך כולל קישור לקבצי המידע הרלוונטיים בהתאם.

      - על הקבלן להעביר העתק של היישום הממוחשב מיד לאחר הפעלתו וכן להעביר עותק מעודכן בכל עת בו הקבלן מבצע שינוי כלשהו.

  - הגשת תכניות ודו"חות ביצוע

הקבלן ועובדיו יכינו תכניות להתערבות, יתעדו וידווחו באופן מקוון על הפעילויות הנעשות על ידם בכפוף לתוכנית העבודה, יצרפו הצעות, מיפוי צרכים שעולים מהשטח, תוכניות עבודה.

    - תכנית פעילות שנתית

      - על הקבלן להגיש תכנית ביצוע של פעילות שנתית בהתאם לתקציב שאושר. מהתוכנית תיגזר רשימת פעילות של העובדים בתכנית העבודה. ברשימה יפורטו עבור כל עובד הפעילויות והמסגרות לפעילות בהם תבוצע הפעילות.

      - תכנית הביצוע תאושר על ידי המשרד לפני תחילת הפעילות.  הקבלן לא יבצע כל פעילות לפני קבלת אישור מראש ובכתב.

      - על הקבלן לעדכן את תכנית הביצוע באופן שוטף ולקבל אישור המשרד לכל שינוי בתכנית הביצוע.

    - דו"ח ביצוע חודשי של עובדי הפרויקט

| הפעילות | לוח זמנים |
| --- | --- |
| באופן שוטף העובדים מדווחים במערכת על עבודתם. הדיווח כולל: פירוט הפעילויות שנעשו בהתאם להיגדים, המשתתפים, מועד, מיקום הביצוע, שעות הפעילות. | - דווח חודשי- עד לתאריך 2 של כל חודש קלנדרי - דו"ח מסכם בתדירות שתקבע על ידי המשרד |
| הקבלן מעביר לבדיקת ואישור המשרד מדי חודש את דוחות הביצוע של עובד הפרויקט | עד ה- 10 לכל חודש קלנדרי |
| המשרד והפיקוח המחוזי בודקים את הביצוע והדוחות החודשיים, מאשרים את הדוחות או מעבירים לקבלן את הערות לגבי ליקויים שצריך לתקן. | עד ה- 20 בכל חודש עוקב לחודש שעליו דווח. |
| לאחר תיקון הליקויים וקבלת אישור המשרד לדוחות, הקבלן מפיק חיוב לתשלום משרד החינוך המבוסס על הדו"ח שאושר | בכפוף לאישור שמעביר המשרד |

    - דו"ח פעילות חודשי של הקבלן

דו"ח פעילות חודשי יכלול סיכום הפעילויות שבוצעה במסגרת המכרז, כולל: שמות המבצעים, שמות מקבלי השרות והמקומות בהם בוצעה פעילות זו בחודש נתון, בהלימה לתוכנית הביצוע.

בדו"ח יפורטו הפעילות, פירוט חודש, שעות הטמעה שבוצעו

    - דו"ח פעילות שנתי מסכם

בחודש יולי של סוף שנת פעילות יוכן דו"ח שנתי המסכם של הפעילויות שהתבצעו.

הדו"ח יכלול פירוט הפעילויות במכרז, שמות המבצעים, שמות מקבלי השרות והמקומות בהם בוצעה פעילות זו בתקופה שהמשרד יגדיר, כולל השוואה ליעדים שהוגדרו לביצוע באותה תקופה.

  - היקף הפרוייקט

    - כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה.

    - מובהר בזה מאחר שמדובר במכרז היקפים משתנים, למשרד שמורה הזכות להגדיל או לצמצם את היקפי הפעילות המשוערים כפי שפורטו לעיל, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד והתקציב השנתי הקיים לפעילות במכרז.

    - כל שינוי בהיקפי הפעילות, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע"י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד.

    - בנוסף לכך, רשאי המשרד לשנות את הכמויות מסעיף לסעיף אך ורק באישור ובחתימה מראש של חשב המשרד ומורשי החתימה של המשרד ובתנאי שאין חריגה מגבול התקציב.

- תפקידי הקבלן בביצוע העבודה

  - כללי

    - המשרד מבקש להפעיל את הפרוייקט באמצעות קבלן, שיבחר במכרז זה.

    - הקבלן יספק למשרד מענה כולל לכל התכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז זה, לרבות שינויים שיידרשו ע"י המשרד.

    - הקבלן יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, לרבות אלו המתוארים בפרק 4 וזאת החל מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

    - הקבלן מחויב לתת את מלוא השרות המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

  - ניירת ומסמכים

    - הקבלן הזוכה במכרז זה מנוע מלהשתמש בלוגו שלו על גבי ניירת הנוגעת למכרז זה. מבנה כותרת המסמכים תהיה במתכונת הבאה:

ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

הפרוייקט מבוצע ע"י ________ עפ"י מכרז מס' _________

הפרוייקט מבוצע עבור המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך.

  - עדכון וניהול קובץ נהלי עבודה

    - הקבלן יקבל מהאגף את קובץ נהלי עבודה של הפרוייקט. הקובץ כולל את כל הפעילויות הנדרשות לצורך הפעלה שוטפת של הפרוייקט לרבות קובץ הדו"חות. על הקבלן להמשיך לנהל ולעדכן את הקובץ הנ"ל.

    - קובץ נהלי העבודה יהיה כפוף לכל התנאים במכרז זה ולא יכלל בקובץ נוהל עבודה הסותר הוראה מהוראות מכרז זה.

    - הקבלן יעביר את קובץ נהלי עבודה למשרד לצורך אישורו. כמו כן, יעביר הקבלן כל נוהל מעודכן לאישור המשרד.

    - על הקבלן לדאוג להתאמת הקובץ לתנאי הפעילות של הפרוייקט ולדאוג לעדכונו השוטף.

    - קובץ הנהלים המלא הראשון יועבר תוך 3 חודשים ממועד ההתקשרות הראשונה.

    - בכל שנת התקשרות חדשה, על הקבלן לדאוג להפקת קובץ נהלים מעודכן (כתנאי להמשך ההתקשרות).

    - הקבלן ייתן מענה לדרישות המשרד באמצעות נהלים מתאימים, תוך 10 ימי עבודה מיום הדרישה של המשרד.

    - בכל עת ימצא בידי הקבלן ובידי המשרד עותק מעודכן של קובץ הנהלים.

- כח האדם של הקבלן והאמצעים הנדרשים לביצוע המכרז

  - לשם הפעלת הפרוייקט יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

  - עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרויקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

  - המשרד רשאי לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות המכרז.

ככל שיתברר שכח האדם המוצע, של המציע הזוכה, אינו עומד בדרישות המכרז יחויב הקבלן להחליף את העובד המוצע בעובד העונה לדרישות המכרז והמתאים לביצוע התפקיד.

המשרד יבדוק התאמתו של כל עובד כזה לדרישות המכרז.

  - במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הקבלן יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

  - הקבלן מחוייב להפעיל את הפרוייקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו.

  - במידה שהמשרד מבקש להחליף עובד או שהקבלן מבקש להחליף עובד שהוצג בהצעה, לשמש כבעל תפקיד בפרויקט, הקבלן יידרש להגיש בקשה בכתב להחלפת העובד מבעוד מועד וזאת טרם ביצוע ההחלפה בפועל.

הבקשה תוגש על גבי אותם טפסים שבחוברת ההצעה המתייחסים לתפקיד בו מבקש הקבלן להחליף את העובד, בצירוף המסמכים הנדרשים בחוברת ההצעה, המתייחסים לעובד המחליף.

הבקשה תוגש ליחידה במשרד עימה התקשר הקבלן, ולאחר בדיקתה הבקשה תובא לאישור וועדת המכרזים.

למען הסר ספק, הגוף המוסמך במשרד לאשר את ההחלפה של העובד הוא וועדת המכרזים.

כמו כן, על הקבלן להקפיד שהעובד המוצע יעמוד במלוא דרישות המכרז ולכל הפחות בציון שקיבל העובד אותו מבקשים להחליף.

  - הקבלן יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת.

  - מובהר בזה כי לא ניתן להציג בהצעה בעל תפקיד שהינו עובד מדינה. במקרה שהמציע יעשה כן יחשב הדבר כאילו לא הציג את אותו בעל תפקיד בהצעה (וינתן ציון אפס).

  - איסור זה חל גם לגבי בעלי התפקידים שהספק לא נדרש להציגם בהצעתו אך נדרש להעסיקם במסגרת ההתקשרות. מכל מקום מובהר בזאת כי הספק לא יוכל להעסיקם אלא אם כן קיבלו אלה (בעלי תפקידים שלא נדרש להציג בהצעה) מראש וטרם העסקתם היתר בכתב להעסקה פרטית מהגורם המוסמך במשרד.

  - על הקבלן להפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו, בהיותו המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת ומשלמת.

  - למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין הממשלה אינם יוצרים יחסי עובד-מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע"י הממשלה, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

כל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  - הקפדה על דיני העבודה במדינת ישראל

הקבלן מתחייב לשלם את שכרם של עובדיו תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים במשק. בכלל זה מתחייב הקבלן לפעול עפ"י חוקי ההעסקה המפורטים בנספח 8 למכרז, וכל חקיקת מגן אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים לרבות עובדים זרים, צווי הרחב והסכמי עבודה קיבוציים ככל שאינה מופיעה בנספח זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן:

  - לשלם לכל העובדים המופעלים במסגרת מכרז זה, לפחות שכר מינימלי העולה על שכר המינימום במשק (כפי שנקבע מזמן לזמן ע"י הממשלה) וככל שעפ"י כל דין (כולל הסכמים קיבוציים) מחוייב לשלם שכר מינימלי אחר לשלם לכל הפחות סכום זה והמתאים לכישורים, להכשרה ולתפקיד אותו מבצע כל אחד מבעלי התפקיד.

  - במכרז זה ערך שעת המטמיעים/מנחים בנושאים הבאים יהיה כדלקמן:

- הטמעה פדגוגית של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה, לא יפחת מ- 90 ₪ לשעה ברוטו לעובד, לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין.

- הטמעת טכנולוגיות ותשתיות תקשוב, לא יפחת מ- 90 ₪ לשעה ברוטו לעובד, לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין.

- הנחיית קהילות ומרחבי למידה ברשת , לא יפחת מ- 110 ₪ לשעה ברוטו לעובד, לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין.

- ריכוז תכניות תקשוב, לא יפחת מ- 70 ₪ לשעה ברוטו לעובד, לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין.

- ריכוז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים, לא יפחת מ- 140 ₪ לשעה ברוטו לעובד, לא כולל סוציאליות המתחייבות עפ"י המכרז ועפ"י כל דין.

לחשבונית בחודשים יוני ודצמבר, ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו בכלל זה התשלום לעובדים המפורטים לעיל, עפ"י ערך השעה כמצויין לעיל.

על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים וע"י רואה חשבון. ללא האישורים, החשבוניות לא יועברו לתשלום.

  - לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני, החל מיום עבודתם הראשון, בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים (או שילוב ביניהם) בגוף פיננסי שיבחר ע"י העובד, כאשר הקבלן מתחייב להפריש את הסכומים הבאים בגין ביטוח הפנסיוני של העובד - לפחות 6% מהשכר בפועל בגין תגמולים והעובד יפריש על חשבונו 5.5% בגין תגמולים, הקבלן גם יפריש 8.333% בגין פיצויים. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי הקבלן יפריש סכום זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד (דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית) וכן הקבלן יתחייב מראש, ואף יציין בהסכמי העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר העובד בכל מקרה (דהיינו גם אם העובד לא פוטר או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת. הסכום שהופרש בגין פיצויים ישאר בקופת העובד). הפרשות אלו תבוצענה ע"י הקבלן בגין כל העובדים במסגרת השירותים הניתנים למשרד עקב זכייתו של הקבלן במכרז, בכל היקף העסקה שהוא ע"י הקבלן ועל פי החלק היחסי. מובהר בזאת כי הפרשה זו הינה חובה וכי ככל שיוכח כי עובד מעובדי הקבלן אינו מעונין בהפרשה זו, יחויב הקבלן להשיב למשרד החינוך מידי חודש את הסכומים אשר נחסכו כתוצאה מכך שאותו עובד לא בוטח בביטוח פנסיוני.

  - לשלם לעובדיו בתום שנת עבודה אחת דמי הבראה עפ"י ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.

  - להעניק לעובדיו חופשות וימי מחלה כפי שנקבע בכל דין.

  - לשלם לעובדיו קצובת נסיעה כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק.

  - במידה שהוא מעסיק עובד כלשהו מעובדיו בשעות עבודה נוספות – לפעול עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות לענין תשלום השכר הנדרש בגין שעות אלו. מובהר בזה כי לענין זה על הקבלן לקחת בחשבון את היקף העסקת עובדיו, בכל יום ויום, בכל הפרוייקטים שבו הוא מעסיק אותם, כך שיעמוד בתנאי החוק.

  - מובהר בזה כי ככל שנקבע שכר מינימלי לשעת עבודה שעל הקבלן לשלם לעובדיו במכרז זה (בין אם מדובר בשכר מינימלי עפ"י דין ובין אם עפ"י הוראה מיוחדת מעבר לשכר המינימלי שנקבע בדין), הרי שחל איסור על הקבלן לכלול בשכר המינימלי לשעה מרכיבים שונים כגון דמי הבראה, ביטוח פנסיוני, קצובת נסיעה, הפרשה לפיצויי פיטורין וכיוצ"ב.

  - בכל מקרה בו הקבלן מעסיק עובד פחות מ- 75 ימים בשנה, עליו לשלם לעובד 4% משכרו כדמי חופשה, במקום ימי החופשה המגיעים לו. זאת בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק חופשה שנתית. התשלום לעובד יבוצע ישירות, כל עוד לא הוקמה קרן כמפורט בסעיף 15 הנ"ל.

  - הקבלן מתחייב לידע את כל עובדיו על מלוא זכויותיהם בעניין כאמור לעיל. לצורך כך יכין נוסח של דף מידע שלו הכולל את המידע הנדרש, ואשר ימסר ע"י הקבלן לכל עובדיו, לפני תחילת העסקתם על ידו בפרוייקט. כן מתחייב הקבלן לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו בפרוייקט. בדף המידע אף יובהר לכל עובד כי אינו רשאי לותר על זכות מהזכויות הנ"ל.

  - מובהר בזה כי המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן, על מנת להבטיח קיומם של כל התחייבויות הקבלן בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על כללי ההעסקה כאמור לעיל. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או כל נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. ככל שיתגלה מהבדיקות שהקבלן לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות לענין המבנה לשמירת נתונים, המשרד יהא רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע לפי 5 מהסכום. מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת למשרד עפ"י כל דין ו/או עפ"י המכרז וההסכם.

  - כח האדם לביצוע הפרוייקט

    - על המציע לדעת כי במידה שהצעתו היא הזוכה במכרז, יידרש להעביר למשרד ביחס לכל עובדיו בפרוייקט אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד עם ילדים או לשהות במוסדות חינוך, אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת מכרז זה, בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001" – ראה טופס 3 של תקנות "למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור משטרה) תשס"ג –2003".

    - על הקבלן המפעיל להגיש את הבקשה למשטרה על גבי טופס 3 המצורף לתקנה.

    - בנספח 4 מובא נוסח התקנה והטפסים הנדרשים.

      - מנהל הפרויקט

      - על הקבלן למנות מטעמו מנהל פרוייקט אשר יהיה זמין לקריאה ומתן מענה בכל שעות העבודה 8:00 – 18:00.

      - מנהל הפרוייקט יהיה אחראי להתקשרות השוטפת עם המשרד לצורך תשלומים, הפקת תוכניות והעברת דוחות, אחריות להפעלת המערכות המקוונות והתשתיות הנדרשות להפעלת המכרז, הפעלת מערך הרכזים, המנחים והמטמיעים, העובדים, התשלומים ודיווח על סטטוס ניצול התקציב.

      - מנהל הפרויקט יהיה בעל תואר אקדמי לפחות בתחום החינוך ובאחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי המחשב או הוראת המדעים והטכנולוגיה או טכנולוגיות למידה, ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 5 שנים האחרונות בהפעלת כח אדם מקצועי בתחום החינוך בפריסה ארצית, בהיקף של 80 עובדים לפחות שביצעו פעילויות הדרכה או הטמעה.

      - רכז משאבי אנוש

      - על הקבלן למנות מטעמו רכז משאבי אנוש בפרויקט.

      - הרכז יועסק לצורך הפרויקט בלבד, בהיקף של 180 שעות חודשיות בממוצע בשנה וזאת במהלך כל השנה.

      - הרכז יהיה אחראי על כל הטיפול בנושאי כוח אדם ומשאבי אנוש, איתור, מיון וגיוס עובדים, תאום מול בעלי תפקידים בפרויקט בכל הנוגע לנושאי העסקת עובדים, תשלום שכר העובדים, הפקת דוחות ברמות ובפילוחים שונים ברמה חודשית, שנתית ורב שנתית, ארצית מחוזית וכו'.

      - הרכז יהיה בעל תואר אקדמי בניהול משאבי אנוש או במינהל עסקים או מינהל עם התמחות בניהול משאבי אנוש, בעל ניסיון של לפחות 3 שנים ב- 5 שנים האחרונות  בניהול יחידת משאבי אנוש המונה לפחות 25 עובדים.

      - רכז מידע ודיווח

      - על הקבלן למנות מטעמו, רכז  מידע ודיווח בפרויקט .

      - הרכז יועסק לצורך הפרויקט בלבד, בהיקף של 180 שעות חודשיות בממוצע בשנה וזאת במהלך כל השנה.

      - הרכז יהיה אחראי על  איסוף, ריכוז, עיבוד וניתוח הנתונים (כולל הפקת דוחות), המתקבלים מבעלי התפקידים השונים במערכת. ריכוז, עיבוד הכנה והפקת כל החומרים הנדרשים לישיבות הסטטוס עם הנהלת המינהל וכן על הכנת דיווח פעילות חודשי שוטף של  כלל תחומי הפעילות השונים בפרויקט.

      - רכז תחום ריכוז, עיבוד וניתוח מידע יהיה בעל תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מן התחומים הבאים: בתעשייה וניהול/סטטיסטיקה/מערכות מידע, ובעל ניסיון של 3 שנים ב- 5 שנים האחרונות בריכוז עיבוד וניתוח מידע.

      - מטמיע פדגוגי של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה

המטמיע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ו/או מורה מוסמך מאושר על ידי המשרד, ובעל ניסיון של לפחות 2 שנים ב- 7 שנים האחרונות, בעבודה במערכת החינוך בתחום שילוב המחשב והסביבה המקוונת בהוראה ובלמידה, ו/או בהדרכת עובדים לשילוב התקשוב, ו/או בהדרכה או יישום של מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה ולמידה מקוונת ו/או בהדרכת/הטמעת פרויקטים/מיזמים בתחום המחשוב והטכנולוגיה.

      - מטמיע טכנולוגיות ותשתיות תקשוב

המטמיע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ו/או מורה מוסמך מאושר על ידי המשרד, ובעל ידע וניסיון רלוונטי של לפחות 2 שנים ב- 7 שנים האחרונות באוריינות טכנולוגיות, שילוב המחשב והסביבה המקוונת בחיי היום יום, הפעלת טכנולוגיות מחשב, אינטרנט ותשתיות תקשוב.

      - מנחה קהילות ומרחבי למידה ברשת

מנחה קהילה ברשת יהיה בעל תואר ראשון לפחות ו/או מורה מוסמך מאושר על ידי המשרד ובעל ניסיון של לפחות 2 שנים ב- 7 שנים האחרונות בעבודה במערכת החינוך המקומית בתחום שילוב המחשב והסביבה המקוונת בהוראה ובלמידה ו/או בהדרכת עובדים לשילוב התקשוב במקום עבודתם.

      - רכז תכניות תקשוב

הרכז יהיה בעל תואר ראשון לפחות ו/או הכשרה מקצועית בתחום התקשוב בהיקף כולל של 200 שעות לפחות.

ובנוסף, בעל ניסיון של לפחות שנה בשימוש בטכנולוגיה ושילובה בסביבה המקוונת בחיי היום יום ובארגון של ידע ומידע.

      - רכז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים

רכז ארצי של פרויקטים חדשניים בתקשוב יהיה בעל תואר ראשון לפחות ובעל ניסיון של לפחות 4 שנים ב- 7 שנים האחרונות בפיתוח ו/או הדרכה והנחייה בתחומי שילוב התקשוב בחינוך, ובעבודה במערכת החינוך המקומית והארצית, ו/או בהדרכת עובדים לשילוב התקשוב במקום עבודתם.

      - עובדי מינהל

הקבלן יפעיל, לצרכיו הוא, על חשבונו, עובדי מינהלה, לוגיסטיקה, מזכירות קליטת נתונים, עיבוד נתונים על מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז, בלוחות הזמנים הנדרשים.

      - ממונה אבטחת מידע

על הקבלן להעסיק ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי על יישום ומעקב אחר כל ההוראות כפי שפורטו בפרק אבטחת מידע במכרז זה.

הממונה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום אבטחת מידע.

    - תשתית ממוחשבת

הקבלן נדרש להפעיל מערכת ממוחשבת פנימית לצורך ניהול ותפעול הפרוייקט, המאפשרת הפקת נתונים והעברתם למערכות המשרד בפעילויות הבאות:

        - ניהול מאגר המידע על נושאי הפעילות במכרז.

        - מעקב אחר ביצוע תוכניות הפעילות.

        - הפקת דוחות ביצוע (דו"ח סיכום שנתי, דו"ח חודשי וכו') וכל דו"ח שיידרש ע"י המשרד ברמות של דו"ח תקופתי, דו"ח אירועים מיוחדים.

        - חובה על הקבלן להעביר העתק של היישום הממוחשב מיד לאחר הפעלתו וכן להעביר עותק מעודכן בכל עת בו הקבלן מבצע שינוי כלשהו.

בנוסף, יעביר הקבלן למשרד את כל המידע שנצבר במערכות שלו בכל הנוגע לפרוייקט זה וזאת בכל עת שיידרש לכך ע"י המשרד.

  - כל הוצאות השכירות, הציוד, התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו על חשבון הקבלן.

- פיצוי מוסכם

  - מבלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הקבלן את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

  - האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

| אירוע |  | סכום הפיצוי המוסכם, לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
|  | הפעלת כח אדם שאינו תואם את דרישות המכרז | 1,000 ₪ ליום למקרה |
|  | חריגה מלוח הזמנים שנקבע במכרז זה | 2,000 ₪ לשבוע לשלב |
|  | איחור בהגשת הדו"חות הבאים: דו"ח חודשי, דו"ח ביניים, דו"ח סיכום שנתי | 1,000 ₪ לשבוע לתוכנית |
|  | אי שיבוץ בעל תפקיד מתאים לדרישת המכרז | 5,000 ₪ למקרה |
|  | עובד ששובץ לפעילות ללא ביצוע הדרכה מתאימה | 3,000 ₪ למקרה |
|  | אי הפעלת רכזים/מנחים/מטמיעים בהתאם למספר המוסדות שהוגדרו לפרויקט ובהיקף העונה לדרישות המכרז | 4,000 ₪ למקרה |
|  | אי הגשת דו"ח פעילות חודשית מלא ומפורט עבור הריכוז, ההנחיה, ההטמעה שבוצע | 3,000 ₪ למקרה |
|  | אי ביצוע פעילות ריכוז, הנחיה הטמעה במלואה בהתאם להנחיות המינהל | 2,000 ₪ למקרה |
|  | אי הפעלת רכז, מנחה, מטמיע בהתאם למספר הפרויקטים שהוגדרו ובהיקף העונה לדרישות המכרז | 5,000 ₪ לשבוע |
|  | אי הפעלת ריכוז פדגוגי אזורי/מגזרי בהתאם לרשימת המחוזות והמגזרים שהוגדרו לפרויקט ובהיקף העונה לדרישות המכרז | 5,000 ₪ לשבוע |

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה במכרז אשר ימצא שהוא תיאם הצעות טרם הזכיה במכרז זה, או במסגרת מתן שירותים לפי מכרז זה , יחוייב בתשלום פיצוי מוסכם בשיעור של 5% מהתמורה ששולמה לו על פי המכרז, מכל מקור שהוא. המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והקבלן יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המשרד לפי מכרז זה ולפי הוראות כל דין.

  - המשרד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

  - הקבלן אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

  - אין האמור בא לפגוע בכל זכות אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.

- חפיפה

  - הקבלן החדש שיבחר במסגרת מכרז זה יפעיל את כל הנדרש במקום הקבלן הנוכחי (אלא אם הקבלן הנוכחי יזכה במכרז).

  - לצורך כך, יפעל הקבלן החדש לקבלה מסודרת ומאורגנת של כל המידע, האמצעים, הנהלים, התוכנות והתוכניות מהקבלן הנוכחי.

  - על הקבלן החדש להתארגן ולארגן את כח האדם המקצועי כנדרש כאשר כל עובד יפעל מול העובד הקיים של הקבלן הנוכחי במשך שבועיים ימים.

  - על הקבלן שיבחר להתארגן כך שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה.

  - על הקבלן המוסר לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הספק החדש שיבחר, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עמו.

  - הקבלן המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד.

  - הקבלן המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה.

  - הקבלן החדש (המקבל) לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

  - נוהל חפיפה זה מחייב את הזוכה במכרז זה גם במעבר לזוכה אחר בתום תקופת ההתקשרות.

  - החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

    - מסירה מאורגנת של כל המידע והידע שהצטברו במהלך הפעילות ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו על ידי המשרד.

    - מסירה מאורגנת של התוכנה, כולל ספרי תיעוד, מדריכים למשתמש לתוכנה הבסיסית ולכל השינויים שהמוסר ביצע במהלך ההתקשרות איתו.

    - מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו וכל השינויים והתוספות שחלו בהם (מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו').

    - מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרוייקט.

    - המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבועיים שלמים לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש החפיפה.

    - תקופת ההתקשרות בין המשרד לקבלן החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה.

    - תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון האגף והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.

- זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, (למעט מקרים הנכללים בסעיף ‎10.6 להלן) וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש ו/או יפותח, ירכש או יותאם ע"י קבלן לצורך פרוייקט זה, יהיו רכושה של המדינה והקבלן מתחייב לפעול כדלקמן:

  - הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  - הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו.

  - הקבלן לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

  - הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י מכרז זה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר המשרד יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים מתחייב הקבלן לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

  - במידה שהקבלן משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו מבעלי זכויות היוצרים.

  - אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הקבלן על חשבונו.

  - בכל מקרה בו הקבלן מציע תכנית ייחודית מטעמו הקבלן ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך הפעלת הפרוייקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הקבלן.

  - במקרה והקבלן טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש למשרד. אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרוייקט. במקרה זה יעביר הקבלן את הזכויות על התוכניות המתאימות, לידי המשרד.

  - בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של המשרד בכתב, יעביר הקבלן את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל קבלן שירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרוייקט, לידי המשרד.

  - הקבלן יידרש לעגן את זכויות המדינה, משרד החינוך, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה.

- שמירת סודיות

  - הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה.

  - במסגרת זו כלולים בין היתר: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות המידע ומרשם של מערכת החינוך, מועדי ביקורת ותוצאותיה וכל מידע אחר שהגיע אליו במסגרת ביצוע השרותים עפ"י המכרז.

  - הקבלן מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מהמזמין, לא ימסור הקבלן ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על הקבלן הוראות סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין תשל"ז 1977. הקבלן מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת סודיות.

  - הקבלן ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

  - הקבלן יעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות  לשמירת סודיות שיוגדרו ע"י המשרד.

  - הקבלן לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מהמשרד.

  - הקבלן יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצורך מכרז זה, על התחייבות לשמור סודיות.

  - הקבלן יחזיר למשרד כל חומר שימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שידרש לכך.

  - על פי דרישת המזמין יציג הקבלן למשרד אמצעי האבטחה שנקט לאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הקבלן ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי פרוייקט זה, ממי שאינו שותף לפרוייקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע.

  - התחייבות לאבטחת מידע

    - הקבלן יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

    - הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפרויקט.

    - הקבלן ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו (1986).

    - אם נתונים אשר הגיעו אל הקבלן ו/או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע" בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) תהיה אחריות לנוהל רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלים על הקבלן, כל עוד לא יקבע אחרת בהסכם זה.

    - אין האמור גורע מהיות הנתונים בבעלות משרד החינוך.

    - הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות רשם מאגרי המידע ועפ"י הנחיות דרישות הרשות להגנת הפרטיות.

- הדרישות לאבטחת מידע

  - אופי הפעילות משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

  - משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

  - המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה גבוהה, על הספק ליישם את דרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

  - במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה.

  - הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז בבעלות משרד החינוך.

  - על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות המצורפות בנספח מספר 4 ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי"

  - הקבלן מתחייב לבצע סקר סיכונים באמצעות חברה חיצונית במתמחה בסיכוני סייבר על כלל התהליכים והמערכות המשתמשות את הקבלן לביצוע מכרז זה, על הקבלן להציג את תוצאות הסקר למנהל אבטחת מידע של משרד החינוך, על הקבלן לפעול ולתקן את הממצאים שעלו בסקר

  - הקבלן מתחייב מיד עם תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע הקבלן למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.

  - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן לפרט את הבקרות המוצעות באתר שרשרת האספקה של המשרד שישלח לזוכה ולקבל אישור אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.

  - עמידת הקבלן בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הקבלן או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הקבלן וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

  - חל איסור מוחלט על הקבלן לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.

  - על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.

  - במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט  זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

  - הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.

  - על הקבלן להגיש למשרד דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד.

  - הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז.

  - פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה.

  - הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.

  - ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

  - בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.

- אחריות משפטית

  - הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הקבלן או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

    - התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לקבלן ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

    - הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

    - בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לקבלן לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הקבלן על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

    - יחושב שכרו של קבלן או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לקבלן כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - הקבלן מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הקבלן והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

  - חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהקבלן אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הקבלן את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

  - במקרים שבהם המשרד נתבע בחוב שנובע מהתנהלות של הקבלן המשרד יודיע לקבלן על התביעה בכדי לאפשר לו להתגונן. אין במתן ההודעה על ידי המשרד בכדי לפטור את הקבלן מהחובה לשפות את המדינה.

- ביטוח

הוראות הביטוח אשר יחולו על צד ב' יהיו כמפורט בסעיף 13 לחוזה.

- תנאי תשלום

  - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

  - יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי הגשת חשבונית בצירוף דו"ח פעילות חודשית ומסמכים נדרשים בהתאם למחירים שייקבעו במסגרת החוזית עפ"י יחידות התפוקה המפורטות בסעיף 16.1 שלהלן.

  - מתכונת הדיווח תקבע בתיאום עם המשרד ותאושר על ידו.

  - תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

  - לעניין תשלום מע"מ מובהר כלהלן:

    - מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יצהיר על כך במסגרת הצעתו, וכן יצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך בטרם הגשת ההצעה. ככל שמציע כאמור זכה במכרז, יהיה עליו להגיש את האישור מאת רשות המסים על כך שפנה אל הרשות כאמור.

    - ככל שתחול על הזוכה חובת תשלום מע"מ,  כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה שתשולם (במקרה של עלית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה)

    - מודגש, כי ככל שתחול על הזוכה חובת תשלום מע"מ, כל שינוי עתידי בגובה המע"מ ישנה את גובה התמורה שתשולם (במקרה של עלית המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מעלה ובמקרה של ירידת המע"מ התמורה תתעדכן כלפי מטה).

  - אגף הכספים במשרד ישלם לקבלן עפ"י הוראת התכ"ם 1.4.0.3 (נכון ליום פרסום המכרז ההוראה בתוקף 09.05.2021) כפי שתהיה תקפה מזמן לזמן, המצורפת בנספח 1 למכרז, מותנה באישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה מיוחד הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם).

  - כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הקבלן שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

  - לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח – כפי שיידרשו ע"י החשב ו/או נציגות המשרד.

  - הקבלן אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

  - כללי הצמדה

ההצמדה תהיה על פי הוראת תכ"ם 7.5.2.1 מהדורה 05 מיום 04.03.2021 :

    - הגדרות בנושא הצמדה

      - הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

      - תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

      - תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

      - מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

      - מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

      - מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

      - מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

    - תנאי ההצמדה

      - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

      - התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

      - מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

      - סוג המדד – מדד ידוע.

      - תדירות ההצמדה – חודשי

      - חלקיות ההצמדה – 100%.

    - ביצוע ההצמדה

ביצוע ההצמדה יחל מהגשת החשבונית הראשונה בהתקשרות.

    - אופן חישוב ההצמדה

      - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

      - ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - למשרד תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לקבלן בגין חוב שהקבלן חב לו.

    - לקבלן לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמשרד חב לו.

    - אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הקבלן הזוכה כדין.

- מבנה ותכולת ההצעה

  - ההצעה תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת בנספח 6.

  - בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה.

  - הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת המכרז עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית.

  - המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולא יכללו מע"מ.

  - על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המציעים השונים יכלול מע"מ.

  - במידה שלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות אחוז המע"מ ישתנה, השוואת ההצעות תתבצע על בסיס המחירים שהוגשו בהצעה.

  - תשלום המע"מ לקבלן, המחוייב במע"מ, יהיה עפ"י אחוז המע"מ, התקף במועד התשלום.

  - הצעת המחיר

    - מחיר להטמעה פדגוגית של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה - יחידה בת 4 שעות בשבוע.

    - מחיר להטמעת טכנולוגיות ותשתיות תקשוב - יחידה בת 4 שעות בשבוע.

    - מחיר להנחיית קהילות ומרחבי למידה ברשת - יחידה בת 4 שעות בשבוע.

    - מחיר לריכוז תוכניות תקשוב - יחידה בת 8 שעות בשבוע .

    - מחיר לריכוז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים בתקשוב - יחידה בת 4 שעות בשבוע.

    - מחיר למפגש אזורי של 4 שעות למפגש.

    - מחיר מפגש חד יומי של 8 שעות.

על המציע חובה לפרט את התחשיב על פיו הגיע להצעת המחיר בכל סעיף וסעיף בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות משתנות.

הפירוט יוכן על גבי דפי העזר המצורפים בחוברת ההצעה מיד לאחר הצעת המחיר.

על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות עלות הכשרה של בעלי התפקידים, תשלום וניהול שכרם, הוצאות נסיעתם, הוצאות בגין חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים והמשרדים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע מכרז זה.

המשרד לא יכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.

  - ניסיון המציע ורשימת עבודות דומות

    - המציע יפרט את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת בסעיף 2.3.5, תוך ציון ההיקף הכמותי והכספי.

    - כמו כן על המציע לפרט שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות וכו'), מספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם ומועדי ההפעלה.

    - לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי איש קשר עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

    - המשרד יכול לפנות אל הלקוחות שברשימת הלקוחות שהוצגו בהצעתו על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון של הלקוח.

    - המשרד רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימת הלקוחות ולבעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידע הקיים במשרד או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו שלא מלקוחות חיצוניים.

    - אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  - נתונים כלליים של המציע

על המציע לפרט את בעלי התפקידים המיועדים לביצוע הפעילות במסגרת המכרז:

    - נתוני מנהל הפרוייקט

      - יש לצרף להצעה למכרז קורות חיים מפורטים של מנהל הפרוייקט, תעודות ואישורי הכשרה אקדמאית ומקצועית, רשימת עבודות רלוונטיות שבוצעו על ידו, שמות של מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט) ומספרי הטלפון הקווי והסלולרי שלהם.

      - לתשומת לב המציע, יש לרשום פרטי מקבלי שירות חיצוניים (שאינם עובדי המציע ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט) עדכניים, מלאים ונכונים ולוודא מראש כי מדובר באנשי קשר זמינים.

כמו כן מובהר בזה כי ככל שהמציע יציג בהצעתו בעלי תפקידים שהינם עובדי מדינה, יחשב הדבר כאילו לא הציג בעלי תפקידים אלו ויקבל ציון אפס לגבי כל אחד מבעלי התפקידים שהינו עובד מדינה.

  - יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

  - ההצעה תוגש ב- 2 עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה, כל זאת כאמור בפרק "מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה".

  - בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים או התקנים ניידים (DOK) כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור או ההתקן הנייד יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.

- הקריטריונים לבחירת הקבלן

  - על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.

  - רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.

  - על המציע לפרט את ההיקפים והפעילות הנדרשת בסעיפי הקריטריונים מאחר שלכל אחד מהם ינתן ציון בהתאם להיקף ולגודל.

  - על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המשרד בבחירת הקבלן:

  - סעיפי איכות – במשקל של 30%

להלן מפורטים עיקרי סעיפי האיכות לבחינת ההצעות: פירוט הקריטריונים על פיהם תיבחנה ההצעות, מצ"ב בטבלת השוואת ההצעות המצורפת בנספח 7 א' ו- ב'.

    - ניסיונו של המציע בפרוייקטים דומים, בעלי היקף ואופי דומה לנדרש, לרבות ניסיון של המשרד בעבודה עם המציע (במידה ויש נסיון).

    - ניסיון, הכשרה וחוות דעת, על מנהל הפרוייקט המוצע.

      - לא תילקח חוות דעת על מנהל הפרוייקט שלא עמד בדרישות ההכשרה והניסיון.

      - חוות דעת של מקבלי שירות ממנהל הפרוייקט תילקחנה כאמור להלן:

        - המשרד יפנה לעד שלושה ממליצים להם נתן המציע שירותים (בין אם שמם נמסר כחלק מההצעה ובין אם לאו) – בהתאם לשיקול דעת המשרד.

        - המשרד יבקש מהממליץ להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 0 ל-5 נקודות:

          - רמת מקצועיות המנהל המוצע.

          - זמינותו של המנהל המוצע.

          - מידת שביעות רצון מהשירות של המנהל המוצע.

          - מידת ההתאמה של המנהל המוצע לשירות שניתן.

          - רמת גמישות לשינויים ויכולת עבודה תחת לחץ של המנהל המוצע.

        - הציון הסופי יהיה ממוצע ציוני הממליצים.

      - על המציע לציין בפרטי אנשי הקשר בחוברת ההצעה איש קשר אצל הלקוח או המעסיק.

      - מנהל שנוקד בציון ממוצע של 25 נק' יקבל 100 נק' במדד. כל ציון נמוך מ-25 נק' ינוקד באופן יחסי.

      - המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת את הניקוד 0 במידה ויירשמו פרטי התקשרות שאינם רלוונטיים, או במידה והמשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר.

      - המשרד רשאי לפנות לפחות ממליצים, ובלבד שיפנה לאותו מספר ממליצים לכל המציעים.

      - במידה והמנהל עבד עם משרד החינוך בעבר, המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת המלצה על המציע / המנהל בהתאם לאמור לעיל.

      - מובהר בזה כי חוות דעת תילקח רק מאנשי קשר שהיו לקוחות חיצוניים ולא עובדי המציע ו/או גורמים קשורים ו/או מי שהיה המעסיק של מנהל הפרוייקט בעבר.

  - הצעת המחיר – במשקל של 70%

    - הצעת המחיר על כל מרכיביה.

    - חישוב ציון המחיר ייעשה כדלקמן:

      - הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) הנמוכה ביותר, תקבל ציון 100% ולשאר ההצעות ייקבע הציון על פי הנוסחה הבאה:

ציון מחיר משוקלל 
(כולל מע"מ) למציע

סה"כ הצעת המחיר המשוקלל 
(כולל מע"מ) הנמוך ביותר

סה"כ הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) של המציע

=

ציון מחיר משוקלל 
(כולל מע"מ) למציע

סה"כ הצעת המחיר המשוקלל 
(כולל מע"מ) הנמוך ביותר

סה"כ הצעת המחיר המשוקללת (כולל מע"מ) של המציע

=

  - תחילה תפתח המעטפה עליה מצויין "חוברת ההצעה" ויבדקו כל הסעיפים המתייחסים לאיכות (14.1.1-14.1.6), כפי שמפורטים בטבלת השוואת ההצעות (נספח 7 א' ו- ב') וינתנו להם ציונים מתאימים.

  - רק לגבי הצעות שקיבלו לפחות ציון של 70% בכל אחד מסעיפי האיכות בנספח 7 ב' (ולא בכל אחד מתתי הסעיפים המרכיבים כל סעיף איכות שבנספח 7 א') וציון איכות כולל בסעיפי האיכות של 80% ויותר בנספח 7 ב', תפתח המעטפה עליה מצויין "הצעת מחיר" והן תבחנה גם מבחינת הצעת המחיר.

  - הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.

  - שיקלול ההצעות יחושב על בסיס של 30% מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד 70% מהציון המשוקלל של סעיף המחיר.

  - אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

  - תינתן עדיפות למציעים בעלי הרכב כוח אדם עם ניסיון רב יותר בתחום הנדרש ובעלי הכשרה וכישורים גבוהים יותר וכן לאלו אשר יקצו אמצעים רבים ומגוונים יותר בתחום הנדרש לטובת הפרוייקט.

  - בנספח 7 למכרז מובאת טבלת השוואת הצעות, לרבות המשקל היחסי של כל סעיף.

- משך הבדיקה ותקפות ההצעה

  - המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. ביטל המציע את ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאי המשרד להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו, לגביה.

  - ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות ותובא לדיון ולהחלטתה של וועדת המכרזים והרכישות.

  - אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, וידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות יהיה עליהם להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המשרד.

- תקופת התקשרות

  - תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הקבלן, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנה, אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת המכרזים.

  - המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו לעוד 4 שנים נוספות בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. ההארכה תעשה לכל שנה בנפרד.

  - כן מובהר בזה כי המשרד רשאי לקצר את תקופת ההתקשרות האמורה לעיל.

  - תוקף ההתקשרות כפוף לחוק התקציב.

- המשרד רשאי

  - לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  - לבטל את המכרז.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים ותקנותיו והוראות התכ"ם.

  - לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

  - מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת עמו או מידע לגביו, ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  - המשרד רשאי לפסול הצעה או לבטל זכיה במכרז בכל מקרה שבו קיימת כנגד המציע או אורגן אצל המציע, חקירה או הוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה המציע אינו ראוי לשמש כקבלן במכרז המספק שירותים המבוקשים במכרז זה.

  - אם וככל שהמציע הינו קבלן השרותים נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

  - לקבוע מס' זוכים במכרז ולחלק ביניהם את העבודה.

  - לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.

  - בכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשה החתימה במשרד.

  - הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- יחסי הצדדים

  - השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הקבלן בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית" - לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת הקבלן.

  - הקבלן מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן, ולא של המשרד. בנספח 6 מובאת רשימת חוקי ההעסקה על פיהם יפעל הקבלן.

  - הקבלן מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה, כפעולות שלמשרד יש חלק בארגונן, אולם הקבלן רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת המשרד, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבין הקבלן, יחשב הקבלן, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

  - הקבלן מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק כעובד ע"י המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של מנהל היחידה המזמינה, של חשב המשרד והגורם המוסמך במשרד לאשר העסקה פרטית עם זאת מובהר בזה כי במסגרת ההצעה אין להציע כבעלי תפקידים מי שהינם עובדי מדינה.

  - הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו על פי כל דין. כן יהיה הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב המשרד כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הקבלן באורח מלא.

  - הקבלן אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

  - חובת הקבלן היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד – 1974, בכפוף לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שיחתם על פי מכרז זה.

  - הקבלן אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

  - אין הקבלן רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב מהמשרד.

  - הסכמה כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המשרד לבין קבלן אחר, והקבלן הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי המשרד לביצוע השירותים.

  - הקבלן מתחייב לספק את השרות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום, שביתה וכיוצ"ב, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.

- פיקוח

  - העבודה תוזמן על ידי המינהל למדע וטכנולוגיה (להלן: "המזמין") וכל הודעה או מסמך או הנחיה אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי המזמין.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרוייקט הקשור למכרז.

  - פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

  - בביצוע השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או לקבלן להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

- ניגוד עניינים

  - הקבלן יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

  - הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת.

  - כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

- הפרות יסודיות

  - למשרד שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הקבלן יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד לאותו מועד ובתנאי שניתן לעשות שימוש בתוצריה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מהזוכה (להלן הקבלן) יידרש

  - לחתום על ההסכם המצ"ב בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י המשרד.

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

  - ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.

  - הצד לחוזה או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

  - המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות המתקשר או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע.

  - החליט המשרד לדחות את התנגדות הגוף הפרטי, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע לגוף הפרטי כי הוא רשאי לעתור כנגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה.

  - המשרד לא יפרסם את המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

  - ככל שהמשרד יקבל את התנגדות הגוף הפרטי בהמשך למשא ומתן בין הצדדים ובהתאם להחלטת הממשלה, יודיע המשרד שהחליט לא לפרסם את הסעיפים המפורטים כגון בטבלה שלהלן מהטעמים שיפורטו בטבלה(*):

| מספר הסעיף בחוזה | העילה לאי חשיפתו (ציון הסעיף הרלוונטי מכח חוק חופש המידע, התנ"ח – 1998) |
| --- | --- |

(*) 	ככל שיש מניעה מלפרסם מידע מהטעם שהוא שנוי במחלוקת וטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או שלא ניתנה החלטה בעתירה שהוגשה, תצוין גם עובדה זו בטבלה.

  - הקבלן ימציא ערבות ביצוע, לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.

  - ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הקבלן, כמפורט לעיל תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

  - בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל את אישור הקבלן במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שייקבע על ידי המשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

  - הופר החוזה על ידי הקבלן ו/או בוטל האישור שניתן לקבלן הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע השירותים, רשאי המשרד להגיש את ערבות הביצוע לגביה, וכן למסור את ביצוע החוזה/המכרז למי שייקבע ע"י המשרד, והקבלן יפצה את המשרד ו/או היחידה המזמינה על כל הפסד ונזק שיגרמו להם בגין כך.

  - הקבלן יגיש למשרד את ערבות הביצוע, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

  - במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הקבלן למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות ביצוע כמפורט במכרז זה וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

  - על הקבלן לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

- מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה

  - להצעה (חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה) יש לצרף:

    - יש לענות על כל הסעיפים המפורטים בטופס ההצעה ואין להשאיר סעיפים ללא מענה.

    - ההצעה תוגש ב- 2 עותקים זהים (מקור+העתק), כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "חוברת הצעה" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

    - בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים או התקנים ניידים (DOK) כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור או ההתקן הנייד יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.

    - הצעת המחיר בצירוף דפי העזר לחישוב הצעת המחיר יופרדו ע"י המציע ויוגשו ב- 2 עותקים במעטפה נפרדת תוך ציון: שם המכרז, מס' המכרז, "הצעת מחיר" וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

    - המעטפה הכוללת את חוברת ההצעה והמעטפה הכוללת את הצעת המחיר יוכנסו למעטפה אחת תוך ציון שם המכרז ומס' המכרז וככל הניתן ללא סימן מזהה של המציע על גבי המעטפה.

    - על המציע לחתום על כל דף מדפי הצעתו במתכונת המצורפת בחוברת ההצעה ובנוסף על המציע לדאוג להחתים עו"ד או רו"ח על אותם הדפים בהצעה בהם מצויין כך במפורש.

    - ערבות מציע:

      - מטעם המציע לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה, לפקודת המשרד בסך של 300,000 ₪.

      - הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד לתאריך: 5.9.2023.

      - הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

      - בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.

      - נוסח ערבות המציע יהיה תואם לנוסח המצורף למכרז (בנספח 6).

      - ניתן להגיש מספר כתבי ערבות מציע ובלבד שהסכום הכולל שלהם יהיה תואם את הסכום הכולל הנדרש במכרז. כל כתבי ערבות המציע יהיו בנוסח הנדרש וישאו את התאריכים.

      - הצעות שלא תצורף אליהן ערבות מציע כנדרש תיפסלנה על הסף.

      - לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה ערבויות המציעים למציעים שלא יזכו במכרז.

      - ערבות המציע שיזכה במכרז תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע למשך תקופת ההתקשרות.

      - המציע מתחייב לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, שאלמלא כן, יהיה המשרד רשאי להגיש את ערבות המציע שצירף להצעתו לגבייה. מובהר בזה כי באם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו למכרז, יהיה המשרד רשאי להגיש הערבות לגבייה ובנוסף לכך, לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז, והעולה על גובה ערבות המציע שצרף המציע למכרז.

    - במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

    - במקרה של גוף משפטי מאוגד יש לצרף את האישורים הבאים:

      - אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.

      - אישור נסח חברה עדכני של רשם התאגידים (פלט עדכני).

      - פרטים על המציע, מאושרים ע"י רו"ח/עו"ד:

        - שם המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי.

        - סוג ההתארגנות.

        - תאריך ההתארגנות.

        - מספר מזהה.

        - שמות ומס' ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.

        - כל זאת יוגש על פי הנוסח בנספח 6.

    - אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976 מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם המציע.

    - אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.

    - אם המציע הינו עמותה, חובה לצרף:

      - אישור רשם רשמי בישראל על שם המציע.

      - אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.

      - אישור מרו"ח של המציע, האם הצעתו תהיה חייבת/פטורה ממע"מ לעניין מכרז זה.

      - במידה ולא יצורף אישור זה, יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות בתוספת מע"מ.

      - הצהרה של העמותה על אי בקשת תמיכה (נספח 6).

    - בנספח 3 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות.

      - פרטי ההתקשרות (סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו ריקים בחוזה) ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה ורק על ידי המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז.

      - יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.

      - כל בקשה לשינוי או הבהרה לגבי הדרישות הנ"ל יש להפנות במסגרת שאלות ובירורים כאמור בסעיף 1.1 במכרז בלבד. התייחסות תינתן אך ורק באופן האמור בסעיף זה.

      - המציע הזוכה במכרז ידרש לצרף לחוזה החתום על ידו את הנוסח שנדרש במכרז חתום ע"י חברת הביטוח.

      - ככל שלא יעשה כן עליו לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להוות עילה לביטול זכייתו במכרז.

    - מסמכי הבהרות ככל שיהיו, חתומים בראשי תיבות (כולל חותמת) ע"י המציע על כל עמוד (כנדרש בפרק 1 – מבוא).

    - הניסיון הנדרש בסעיף 2.3.5, יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו לפחות במהלך שנות הניסיון ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר הטלפון הקווי והטלפון הסלולרי שלו ומועדי ההפעלה.

    - אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים על פי הוראת תכ"ם מספר ט.7.4.1.3.1, על גבי הטופס המצורף בנספח 6.

    - קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של מנהל הפרוייקט ובעלי התפקידים הנוספים הנדרשים במכרז.

    - התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף בנספח 6.

    - תצהיר של המציע כי הקובץ הסרוק של ההצעה שנמסר ע"י המציע/ה הנ"ל, יחד עם ההצעה המודפסת, כעותק סרוק של ההצעה המודפסת שהוגשה ע"י המציע/ה כמענה למכרז הנ"ל, הינו זהה לחלוטין לעותק המודפס של ההצעה, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - תצהיר של המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - תצהיר של המנהל הכללי של המציע ושל ממונה אבטחת מידע של המציע לעניין אבטחת מידע, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - הצהרה של המציע (בנספח 6) כי לא עולה חשש לניגוד עניינים, בין הפעילות הנדרשת במכרז זה לבין פעילויות אחרות עם המשרד בהם המציע מעורב.

    - אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשרות החברה על התחייבות המציע לדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, לשמור על סודיות ולשמור על זכויות יוצרים כחוק (נספח 6).

    - הצהרה של המציע בעניין דרישות ביטוח, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, עפ"י הנוסח המצורף בנספח 6.

    - בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, תקנה 21-ה' ותקנה 21-ו', כל משתתף יהיה רשאי לעיין בהצעה הזוכה והכל בהתאם ובכפוף לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 או כל נוסח אחר שיבוא במקומו, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.

המשרד רשאי לגבות תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום ההוראות בתקנה זה.

    - המציע חייב לציין מראש בחוברת ההצעה דף 3 סעיף 4, אלו עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף, לפני הצגה למתחרים, ולנמק זאת.

    - בכל מקרה, מובהר בזאת, כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים.

    - משרד החינוך רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

    - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים (להלן – "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך כחודש ימים מיום חתימתו. 
ככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם, כולם או חלקם עליו להצביע בהצעתו באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) בהחלטת הממשלה.

    - לעניין עידוד נשים בעסקים

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

      - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

      - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

    - על המציע לוודא, כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ או מס' עמותה) בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

    - כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה.

    - אין כל חובה על המשרד להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה.

    - קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.

  - הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש לשלוח אל:

משרד החינוך

אגף בכיר, תפעול רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש, מכרזים והתקשרויות

"תיבת המכרזים"

רח' שבטי ישראל 34

ירושלים 9100201

מכרז מס' 8/2.2023 : ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

יש לציין על המעטפה הסגורה את מספר המכרז ונושאו.

על ההצעה להתקבל ל- "תיבת המכרזים" לא יאוחר מתאריך: 5.6.2023 שעה: 11:00

באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע לכל המאוחר במועד הנ"ל, למשרדי אגף רכש מכרזים והתקשרויות, תירשם ותוכנס לתיבת המכרזים.

הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני- תיפסל על הסף.

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

לתשומת לב המציעים, בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.

לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

בכבוד רב,

אורנה מיטמיגר

מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות

נספח מספר 1

דף 1 מתוך 5

| הוראת תכ"ם: | מועדי תשלום |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק ראשי: | ביצוע תקציב |
|  |  | פרק משני: | ביצוע תשלומים בגין התחייבויות |
|  |  | מספר הוראה: | 1.4.0.3 |
|  |  | מהדורה: | 05 תת מהדורה: 01 |

- מבוא

  - מוסר תשלומים יעיל ותקין תורם לשיפור התחרותיות במשק ולאיכות הניהול והאתיקה העסקית, ומסייע לצמיחת המשק. למוסר תשלומים תקין השפעה רבה על האיתנות הפיננסית של ספקים ובעיקר על האיתנות של הספקים הזעירים, הקטנים והבינוניים. למדיניות הממשלה בנוגע למועדי התשלום לספקים, השפעה על שרשרת הרכש ועל מתן השירותים במשק.

  - מדיניות ימי האשראי של ממשלת ישראל כפופה לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 (להלן: "חוק מוסר תשלומים").

  - בחודש פברואר 2021 פורסמו תקנות מוסר תשלומים לספקים )דיווח על יישום החוק( (הוראת שעה) התשפ"א2021- (להלן: "תקנות מוסר תשלומים"), המסדירות, בין היתר, את אופן, מתכונת ומועדי הדיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, כמפורט בסעיף ‎2.9.3 להלן.

  - הוראה זו לא תחול על התקשרויות העומדות בתנאים המפורטים בסעיף ‎2.12 להלן (בהוראות המעבר).

  - הוראה זו תחול על כל תשלום לספקי הממשלה, למעט האמור בסעיף ‎1.6 להלן.

  - הוראה זו לא תחול על סוגי התשלומים הבאים:

    - תשלום בין משרדי ממשלה – בהתאם להוראת תכ"ם, "חיובים בין-משרדיים", מס' 1.6.0.7 והוראת תכ"ם, "אמצעי תשלום", מס' 1.6.0.1.

    - תשלום לגוף נתמך – בהתאם להוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.0.1.

    - תשלום בהתאם לפסק דין – בהתאם להוראת תכ"ם, "תשלום עקב פסק דין שניתן כנגד המדינה", מס' 1.5.0.4.

    - תשלום בהתאם להסכם פשרה – בהתאם להוראת תכ"ם, "הטיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)", מס' 3.3.0.6.

    - התקשרויות במקרקעין לפי חוק נכסי מדינה, תשי"א-1951.

    - תשלום לספקים מחו"ל – בהתאם להסכמים הפרטניים.

    - במקום בו התקבלה חוות דעת משפטית כתובה, המציינת כי קיימת מניעה משפטית להעברת תשלום.

    - תשלום שהוחרג במסגרת חוק מוסר תשלומים ותקנותיו.

  - מטרות ההוראה

    - להנחות את חשבי משרדי הממשלה ויחידות הסמך (להלן: ''משרדי הממשלה'' או ''המשרד'') בדבר מועדי התשלום הנדרשים, החל משלב גיבוש מסמכי ההתקשרות ועד ליצירת הזמנת הרכש.

    - להנחות את חשבי משרדי הממשלה בדבר ביצוע פיקוח ובקרה על עמידה במועדי התשלומים, במסגרת חוק מוסר תשלומים.

    - להנחות את חשבי משרדי הממשלה בדבר הגשת דיווחים בעניין העמידה בחוק מוסר תשלומים.

  - ראה הגדרות הוראה זו בנספח א - הגדרות.

| בתוקף מיום: | 09.05.2021 |  | עמוד 2 מתוך 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המאשר: | ד"ר ליאור דוד-פור |  | תפקיד: |  | סגן בכיר לחשב הכללי |  |
| אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר |  | לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן |  | לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il |  |  |

נספח מספר 1

דף 2 מתוך 5

| הוראת תכ"ם: | מועדי תשלום |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק ראשי: | ביצוע תקציב |
|  |  | פרק משני: | ביצוע תשלומים בגין התחייבויות |
|  |  | מספר הוראה: | 1.4.0.3 |
|  |  | מהדורה: | 05 תת מהדורה: 01 |

- הנחיות לביצוע

  - מועד התשלום הממשלתי לכלל ספקי הממשלה, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.

  - מועד התשלום הממשלתי עבור עבודות הנדסה בנאיות, יהיה לא יאוחר מ- 85 ימים, מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין ובהתאם לחוזה מדף 3210 ולהוראת תכ"ם, "התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות", מס' 7.3.9.4.

  - מועד התשלום הממשלתי עבור עבודות הנדסה בנאיות לרשויות מקומיות, יהיה לא יאוחר מ- 60 יום, מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.

  - במקרים חריגים, חשב המשרד רשאי לאשר כי מועדי התשלום יהיו בהתאם למפורט להלן:

    - עבור כלל ספקי הממשלה, למעט תשלום עבור עבודות הנדסה בנאיות, לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

    - עבור עבודות הנדסה בנאיות, לא יאוחר מ- 70 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

  - לעניין תשלומים לרשויות מקומיות, יש לפעול בהתאם למפורט בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995.

  - פיגורים במועדי תשלום יישאו ריבית, כמפורט בחוק מוסר תשלומים.

  - נאמני חוק מוסר תשלומים

    - חשבות המשרד ויתר הגורמים הרלוונטיים במשרד, יפעלו זה לצד זה ליישום חוק מוסר תשלומים, תוך סמכות ואחריות משותפת. לצורך כך ימונו נאמני חוק מוסר תשלומים, אשר יעבדו בשיתוף פעולה, כמפורט להלן:

      - חשב המשרד ימנה "נאמן חוק מוסר תשלומים" מטעם חשבות המשרד, וכן יפנה למנכ"ל המשרד על מנת שימנה "נאמן חוק מוסר תשלומים" נוסף מטעם המשרד, שאינו עובד החשבות.

      - נאמני חוק מוסר התשלומים יהיו אחראים על יישום החוק במשרד, כל אחד בתחומו, לרבות מעקב אחר הטיפול בחשבונות, בדיקתם ואישורם, תוך עמידה בהוראות החוק והסכמי ההתקשרות וכן עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (תיקון 10).

  - חשב המשרד, בתיאום עם הסמנכ"ל למינהל, יגדיר לכל אחד מהגורמים המטפלים בחשבון מספר ימים מרבי לסיום הטיפול, על מנת לעמוד בימי האשראי הנקובים בסעיפים ‎2.3 - ‎2.1 לעיל. הגדרה זו תינתן תוך מתן תשומת לב למורכבות תהליך בדיקת ואישור חשבון לתשלום.

| בתוקף מיום: | 09.05.2021 |  | עמוד 2 מתוך 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המאשר: | ד"ר ליאור דוד-פור |  | תפקיד: |  | סגן בכיר לחשב הכללי |  |
| אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר |  | לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן |  | לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il |  |  |

נספח מספר 1

דף 3 מתוך 5

| הוראת תכ"ם: | מועדי תשלום |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק ראשי: | ביצוע תקציב |
|  |  | פרק משני: | ביצוע תשלומים בגין התחייבויות |
|  |  | מספר הוראה: | 1.4.0.3 |
|  |  | מהדורה: | 05 תת מהדורה: 01 |

  - פיקוח, בקרה ודיווח

    - עיכוב בתשלום: עד ה- 10 לכל חודש, יש לבצע בדיקה בגין מועדי ביצוע התשלום בחודש החולף ולהעביר את תוצאותיה בהתאם למדרג הבא:

      - עד 30 ימי עיכוב – חשב המשרד יבדוק את סיבת העיכוב אל מול מנהל מחלקת התשלומים בחשבות ואנשי הרכש במשרד, ויעביר את ממצאי הבדיקה לידי מנכ''ל המשרד.

      - מעל 30 ימי עיכוב – חשב המשרד ידווח לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד.

    - דיווח רבעוני (עבור 3 הרבעונים הראשונים של כל שנה):

      - לאחר תום הרבעון המדווח, יופק על ידי חשב המשרד דוח, במבנה המפורט בנספח ב - דיווחים תקופתיים, אשר יציג את ימי האשראי בפועל במשרד ואת העיכוב בתשלומים.

      - הדוח יופק בגין התקופה שחלה מתחילת השנה ועד לסוף הרבעון המדווח.

      - הדוח יוגש לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי, לא יאוחר מ- 30 ימים מתום הרבעון.

      - מידע ופירוט נוסף יועברו, ככל שיידרשו, לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי.

    - דיווח שנתי:

      - תוך 3 חודשים מתום שנת הכספים, יופק ויוגש על ידי חשב המשרד דוח שנתי, במבנה המפורט בנספח ב - דיווחים תקופתיים, אשר יציג את ימי האשראי בפועל במשרד ואת העיכוב בתשלומים, [ראה סעיף 2(א) לתקנות מוסר תשלומים]. הדוח יוגש לסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד ולחשבונאית הראשית בחשב הכללי.

      - בהתאם לדיווח השנתי בגין השנים 2021 - 2023, החשב הכללי ימסור לוועדת הכלכלה של הכנסת דוח מרוכז בעניין דיווחי משרדי הממשלה, תוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים [ראה סעיף 2(ב) לתקנות מוסר תשלומים].

      - חובת הדיווח לפי תקנות מוסר תשלומים תחול לגבי שנות הכספים 2021 - 2023, כאשר הדיווח הראשון יוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת עד לתאריך 30 ביוני 2022.

  - חריגה ממועדי התשלום המפורטים לעיל עבור התקשרות חדשה, אשר תחילתה לאחר מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מסגן בכיר לחשב הכללי, האחראי על המשרד.

  - חשב המשרד יהיה רשאי לאשר תשלום מקדמות בהתאם להוראת תכ"ם, "תשלום מקדמות", מס' 1.4.0.6.

  - הוראות מעבר

    - בהתקשרויות שנחתמו לפני מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, יחולו מועדי התשלום שנקבעו במועד ההתקשרות.

| בתוקף מיום: | 09.05.2021 |  | עמוד 3 מתוך 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המאשר: | ד"ר ליאור דוד-פור |  | תפקיד: | סגן בכיר לחשב הכללי |  |  |
| אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר |  | לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן |  |  | לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il |  |

נספח מספר 1

דף 4 מתוך 5

| הוראת תכ"ם: | מועדי תשלום |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק ראשי: | ביצוע תקציב |
|  |  | פרק משני: | ביצוע תשלומים בגין התחייבויות |
|  |  | מספר הוראה: | 1.4.0.3 |
|  |  | מהדורה: | 05 תת מהדורה: 01 |

    - בהתקשרויות המשך, שנחתמו בהמשך להליך שפורסם לפני מועד תחילת חוק מוסר תשלומים, יחולו מועדי התשלום המפורטים במהדורה הראשונה של הוראה זו (ראה הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3, מהדורה 01).

- מסמכים ישימים

  - חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), תשנ"ה-1995.

  - חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001.

  - חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.

  - חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

  - חוק נכסי מדינה, תשי"א-1951.

  - חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

  - חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

  - תקנות מוסר תשלומים לספקים )דיווח על יישום החוק( (הוראת שעה) התשפ"א2021-.

  - תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ו-1976.

  - הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2.

  - הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.0.3.

  - הוראת תכ"ם, "תשלומי מקדמות", מס' 1.4.0.6.

  - הוראת תכ"ם, "תשלום עקב פסק דין שניתן כנגד המדינה", מס' 1.5.0.4.

  - הוראת תכ"ם, "אמצעי תשלום", מס' 1.6.0.1.

  - הוראות תכ"ם, "חיובים בין-משרדיים", מס' 1.6.0.7.

  - הוראת תכ"ם, "הטיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)", מס' 3.3.0.6.

  - הוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.0.1.

  - הוראת תכ"ם, "התקשרות עם קבלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בנאיות", מס' 7.3.9.4.

- נספחים

  - נספח א - הגדרות.

  - נספח ב - דיווחים תקופתיים.

  - נספח ג - טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.

| בתוקף מיום: | 09.05.2021 |  | עמוד 4 מתוך 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המאשר: | ד"ר ליאור דוד-פור |  | תפקיד: | סגן בכיר לחשב הכללי |  |  |
| אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר |  | לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן |  |  | לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il |  |

נספח מספר 1

דף 5 מתוך 5

| הוראת תכ"ם: | מועדי תשלום |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | פרק ראשי: | ביצוע תקציב |
|  |  | פרק משני: | ביצוע תשלומים בגין התחייבויות |
|  |  | מספר הוראה: | 1.4.0.3 |
|  |  | מהדורה: | 05 תת מהדורה: 01 |

נספח א

הגדרות

- דרישה לתשלום - חשבונית מס או חשבונית עסקה, החתומה על ידי מוכר טובין, שירות או עבודה, אשר נמסרה לקונה טובין, שירות או עבודה, לפי הוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ו-1976.

- הזמנת רכש - מסמך התקשרות עם ספק לרכישת טובין / שירותים.

- חשבון - דרישה לתשלום, אשר הוגשה למשרד ממשלתי ועמדה בכל דרישות הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2.

- המצאת החשבון - ככל שהתקיימו כל דרישות הוראת תכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 1.4.0.2, המצאת חשבון יכולה להיעשות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

  - מסירה אישית למזמין על ידי הספק או מי מטעמו.

  - דואר רשום עם אישור מסירה.

  - מסר אלקטרוני, כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001, עם אישור מסירה שניתן באמצעי אלקטרוני.

  - פקסימיליה עם אישור מסירה אלקטרוני או עם תרשומת של הודעה טלפונית, שניתנה למזמין בדבר שליחת החשבון.

  - מסר אלקטרוני באמצעות מערכת ייעודית ממוחשבת של המזמין.

  - בדרך סבירה אחרת, שהוסכמה בין הספק למזמין.

- עבודות הנדסה בנאיות - כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

- מועד תחילת החוק - לפי סעיף 11(ב) בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, מועד תחילת סעיפי החוק, הרלוונטיים למשרדי הממשלה, הינו 4 חודשים ממועד פרסומו, כלומר מתחילת חודש אוגוסט 2017.

| בתוקף מיום: | 09.05.2021 |  | עמוד 5 מתוך 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המאשר: | ד"ר ליאור דוד-פור |  | תפקיד: | סגן בכיר לחשב הכללי |  |  |
| אתר הוראות תכ"ם: קישור לאתר |  | לקבלת עדכונים במערכת: לחץ כאן |  |  | לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il |  |

נספח מספר 2

דף 1 מתוך 13

ח ו ז ה

# שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים

# בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי _______________ וחשב משרד החינוך

(שם היחידה במשרד)

(להלן: "המשרד") המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המדינה")

מצד אחד

## לבין

___________________

מרחוב_________________ (להלן: "צד ב'" ו/או "הקבלן")

באמצעות__________________________

## מצד שני

הואיל:	ולמשרד דרושים שרותים של________________________________;

והואיל: 	והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל;

והואיל:	וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה ובמסגרת ארגונית משלו.

והואיל:	והמדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה לאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בדיון מס' __________ מיום__________;

נספח מספר 2

דף 2 מתוך 13

הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

  - "המכרז" - מכרז מס' 8/2.2023 מיום _______ שענינו ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

  - "היחידה" - המינהל למדע וטכנולוגיה

  - "השירותים" - פרושו השירותים נשוא הסכם זה.

- כללי

  - המבוא לחוזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

  - הנספחים לחוזה זה הם:

    - נספח א' - מכרז מס' 8/2.2023 מיום _______ כולל מסמכי הבהרות ככל שיהיו.

    - נספח ב' - הצעת צד ב' מיום ________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על ידי המשרד.

    - נספח ג' - מסגרת העבודה.

    - נספח ד' - ערבות בנקאית.

    - נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות.

    - נספח ו' –אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד.

  - סתירה בין מסמכים

    - הצעת צד ב' או חלקים ממנה (אם התקבלו אחת או יותר מהחלופות שהציע צד ב' לביצוע מכרז) תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

    - בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת צד ב' כפי שאושרה על ידי המשרד לבין יתר נספחי החוזה כולם או חלקם תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל ביום ________ ותסתיים לא יאוחר מיום_________.

  - הארכת התקשרות

הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1993 ובכפיפות להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.

  - יובהר כי התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.

נספח מספר 2

דף 3 מתוך 13

- התמורה

  - תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם המשרד לצד ב' על יסוד דו"חות ביצוע מפורטים שיגיש צד ב' למשרד ושיאושרו על ידי המדינה בסכום שלא יעלה על סך ______ ₪ בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "התמורה") עפ"י תוכנית עבודה המצ"ב.

  - הסכום האמור לעיל מתוקצב בסעיף תקציבי 			.

  - צד ב' מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא ע"פ תוכנית עבודה אשר הוצאה כנדרש ע"י המשרד ואושרה ע"י מורשי החתימה מטעם הגורם המקצועי והחשבות.

  - נוהל התשלום

    - צד ב' יגיש למשרד דו"ח המפרט את כל השירותים שביצע במהלך החודש האחרון, וכן חשבונית מס מפורטת שהונפקה על ידו.

    - תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במשרד עפ"י הוראת התכ"ם החדשה 1.4.0.3, מותנה באישור מטעם היחידה המקצועית שהשירות המפורט אכן בוצע (האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם לעניין הפיצוי המוסכם ככל שישנו).

    - לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים בתשלום הנובעים מדו"ח שאינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא נכונים, ו/או חוסר במסמכים.

    - מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת עבודה, מתאימה.

  - מקדמות

אם ישלם המשרד לצד ב' מקדמות, הן תשולמנה בהתאם לאישורו של חשב המשרד ובכפוף להוראות החשב הכללי.

  - מע"מ

התמורה האמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד, עם כל תשלום ותשלום, ככל שמדובר בגוף המחויב במע"מ.

  - סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

  - תשלומי יתר

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות צד ב' שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם צד ב' למדינה תוך חודש ימים כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

  - חוק התקציב

חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

  - כללי

    - מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב (המפורט בנספח מסגרת העבודה) למשנהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של מנהל היחידה וחשב המשרד.

    - חלו נסיבות חריגות, בגינן  השירות העיקרי לא נרכש על ידי המשרד, למשך תקופה ממושכת ומבלי שבוטלה ההתקשרות, ובשל כך צד ב' ביצע רק חלק מהפעולות הנדרשות לצורך ביצוע השירות, ישלם המשרד לצד ב' את ההוצאות שהוציא צד ב', כולן או חלקן, בכפוף לאישור נציגי המשרד בהתאם לתנאי ההתקשרות,  ולא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לכך

נספח מספר 2

דף 4 מתוך 13

- התחייבויות צד ב'

  - צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח לחוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן:

    - לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

    - לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות ולהחתים את כל המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.

    - לדאוג לכך כי יהיו ברשותו כוח האדם, הציוד, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות המשרד, וכי ימשיכו להיות ברשותו על מילוי מלא של דרישות המשרד כאמור, כל כוח האדם, הציוד הידע והאמצעים האחרים האמורים, הכל באופן שיבטיח שיהיו בידי צד ב' בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה.

    - לקיים את כל חוקי ההעסקה המנויים במכרז וכל דין החל לענין העסקת עובדים.

    - לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, הן במהלך ההתקשרות והן לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.

  - כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם נציגי צד ב'.

  - צד ב' יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות בפורטל הספקים הממשלתי, בהתאם לתנאי השימוש בפורטל הספקים ויישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי, ככל שישנן.

- התחייבות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

  - להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

  - למנות ממונה או צוות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

  - לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים תוך 14 ימים מעת שנתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

  - לתת לצד ב' אישור כי השירותים או חלק מהם בהתאם למסגרת העבודה בוצעו על פי הוראות החוזה, סמוך לאחר ביצוע כאמור.

- פיקוח

נציגיה המוסמכים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב' וכן רשאים נציגי המדינה לקבל לבקשתם בכל עת סבירה אישור ו/או מסמך מצד ב' בכל נושא הקשור בביצוע חוזה זה.

נספח מספר 2

דף 5 מתוך 13

- שמירת סודיות ופרסום

  - צד ב' מתחייב לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא. צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז-1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

  - צד ב' מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי ציבור הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן, אולם צד ב' רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת משרד החינוך והתרבות, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין.

- המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, ישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.

- התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.

- יחסי הצדדים

  - חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974.

  - צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המדינה.

  - צד ב' מצהיר בזאת כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם ובין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - תשלומים בגין המועסקים

צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, מע"מ, בטל"א, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב וכן מתחייב הוא לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' לשלם למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבועים בחוק כולל הפרשה לזכויות סוציאליות. חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור.

  - צד ב' יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה ויהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1959 בכל הקשור לקיום חוזה זה גם מעבר לתקופת החוזה.

נספח מספר 2

דף 6 מתוך 13

- אחריות משפטית

  - צד ב' יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו.

  - צד ב' פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. צד ב' מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

  - צד ב' מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרוייקט.

  - אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת צד ב' או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד ע"י המדינה:

    - התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לצד ב' ו/או לעובדיו לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.

צד ב' יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

    - בהסתמך על סעיף 28 לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1963, יראו ככלולים בתשלומים הניתנים לצד ב' לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת צד ב' על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 28 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

    - יחושב שכרו של צד ב' או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית.

  - ידוע לצד ב' כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו.

  - צד ב' מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי צד ב' והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של צד ב', עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב' אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה צד ב' את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

במקרים שבהם המשרד נתבע בחוב שנובע מהתנהלות של צד ב' המשרד יודיע לצד ב' על התביעה בכדי לאפשר לו להתגונן. אין במתן ההודעה על ידי המשרד בכדי לפטור את צד ב' מהחובה לשפות את המדינה.

נספח מספר 2

דף 7 מתוך 13

- ביטוח

  - צד ב' מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- ביטוח חבות מעבידים

  - צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך - 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב'  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  - צד ב' יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

  - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

  - הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

  - רכזים, מנחים, מטמיעים, ובעלי תפקיד נוספים, שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד שלישי.

  - המשתתפים בפעילויות ייחשבו צד שלישי.

  - כל סייג/ חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוחים נוספים

צד ב' ידאג ויוודא כי :

- למפעילי מקומות קיום מפגשים, כנסים וימי עיון – יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות סבירים שלא יפחתו מסך 10,000,000 ₪ וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול את מדינת ישראל - משרד החינוך כמבוטחים נוספים ויכללו סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי מדינת  ישראל – משרד החינוך ועובדיהם וכלפי המשתתפים במפגשים, בכנסים וימי עיון, אך למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

- בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה - יערכו ביטוחים מתאימים לפעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד החינוך, כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים ייכלל זכות ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם של הנ"ל. ויתור כאמור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות מצד ב' יכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד החינוך.

  - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם וכן כלפי המשתתפים בתוכנית, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - צד ב' אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

  - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

  - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

  - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

  - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

  - צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בתוקף.

  - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב' ל מדינת ישראל – משרד החינוך, עד למועד חתימת החוזה. צד ב' מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

  - מדינת ישראל – משר החינוך שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב' בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב' בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, וצד ב' יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב' מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם, כי צד ב' יהא רשאי למחוק מהפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מידע מסחרי סודי שאינו רלבנטי להתקשרות זו.

  - צד ב' מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד החינוך לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב' לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

  - אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

נספח מספר 2

דף 9 מתוך 13

- זכויות יוצרים

  - כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד ב' לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - צד ב' מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

  - צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר האמור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

  - צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

  - צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה תשמרנה.

- הפרת חוזה

  - מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של החוזה:

    - אם צד ב' פיגר פיגור העולה על 15 ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת העבודה או הקבוע ביתר נספחי החוזה.

    - אם צד ב' לא מסר למשרד במהלך ההתקשרות ו/או בסיומה את כל החומר שהכין במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

    - אם צד ב' לא איפשר למשרד ו/או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור לעיל.

    - אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות.

    - אם צד ב' הפר את חובתו לקיים אחר דיני העסקת עובדים כאמור במכרז ובכל דין החל על הענין.

    - אם צד ב' הפר זכויות יוצרים.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את המדינה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נספח מספר 2

דף 10 מתוך 13

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקו ו/או לרכוש צד ב'.

    - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב'.

    - אם ימונה נאמן בפשיטת רגל לצד ב'.

    - אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

    - אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

    - כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

    - כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

- הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976 שלפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין, או כי הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.

- ערבות בנקאית

  - הערבות

להבטחת כל התחייבויות צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") כמפורט במכרז אשר תהיה צמודה בהתאם לתנאי ההתקשרות.

הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות בתוספת 60 יום.

הערבות שתוגש תהיה ערבות דיגיטלית, בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות שפורסם על ידי החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק, סולק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן.

הערבות תוגש בהתאם לטופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית", ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראת תכ"ם, ''ערבויות דיגיטליות'', מס' 14.4.1.

  - המצאת הערבות

צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות בצרוף החוזה כשהוא חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי המורשים בצד המשרד.

  - הארכת תוקף ערבות

במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב צד ב' למסור למשרד לא פחות מ- 30 יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת 60 יום והוראות חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחוייבים לפני הענין.

  - חילוט ערבות

הופר ההסכם ע"י צד ב' ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי הוא למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.

נספח מספר 2

דף 11 מתוך 13

- בירור מחלוקות

  - בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי חוזה זה תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

  - קיומם של בירורים כאמור לעיל לא יהיה בו כשלעצמו כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים לפי חוזה זה ו/או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

  - על בירורים לפי סעיף זה לא יחולו הוראות חוק הבוררות תשכ"ח - 1968.

- שונות

  - חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בשם המדינה:					 בשם צד ב':

________________					________________

________________					________________

________________					________________

נספח מספר 3

דף 1 מתוך 7

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 
(אישור המשטרה), התשס"ג-20031

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- הגדרות

  - בתקנות אלה -

    - "אישור המשטרה" - אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד;

    - "מבקש" - מעסיק, מוסד או בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה, כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי סעיף 3(ד) לחוק.

- בקשה לאישור המשטרה

  - מבקש יגיש, במישרין או באמצעות יחיד אחר, בתחנת משטרה, בקשה לאישור המשטרה (להלן - הבקשה) -

    - אם הוא הבגיר - לפי טופס 1 שבתוספת, חתום בידו, ובצירוף תעודת מוסד לפי טופס 2 שבתוספת, חתומה ביד המעסיק או מנהל המוסד;

    - אם הוא המעסיק או המוסד - לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין, חתום ביד המעסיק או מנהל המוסד, ובצירוף ייפוי כוח לפי טופס 5 שבתוספת, מטעם הבגיר למעסיק או למוסד לבקש ולקבל לגביו את אישור המשטרה וצילום תעודת זהות של הבגיר; ייפוי הכוח יישמר אצל המעסיק, לאחר הצגתו, לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

  - היה המבקש בגיר -

    - והגיש את הבקשה בעצמו - תאומת זהותו באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו והנושאת את תצלומו;

    - והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בפסקה (1), וכן יציג ייפוי כוח מטעם הבגיר, על פי טופס 1 שבתוספת, וצילום תעודת זהות של הבגיר.

  - היה המבקש מוסד או מעסיק -

    - והגיש המעסיק או מנהל המוסד את הבקשה - תאומת זהותו בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1);

    - והגיש את הבקשה יחיד אחר מטעמו - תאומת זהותו של מגיש הבקשה בדרך האמורה בתקנת משנה (ב)(1), וכן יציג ייפוי כוח מהמעסיק או מהמוסד, על פי טופס 3 או 4 שבתוספת, לפי הענין.

נספח מספר 3

דף 2 מתוך 7

  - היה המבקש מוסד או מעסיק שמקיים קשר קבוע וסדיר עם משטרת ישראל לענין קבלת אישורים לפי החוק, יהיה רשאי להגיש את הבקשה באמצעות דואר רשום, אם קיבל לכך אישור מאת ראש מדור מידע פלילי במחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל, ובלבד שרשימת הבגירים ופרטיהם, לפי טופס 3 או 4 שבתוספת, תרוכז על גבי מדיה מגנטית, ושמספר הבגירים שאליהם מתייחסת הבקשה לא יפחת מ-50.

- תשובת המשטרה

  - תשובת המשטרה לבקשה תינתן לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הגשתה, באופן שיובא לידיעת מגיש הבקשה בעת הגשתה.

  - אישור המשטרה יינתן לפי טופס 6 שבתוספת.

  - הודעה על סירוב המשטרה לתת אישור, תינתן לפי טופס 7 שבתוספת.

- ריכוז נתונים ממוחשב

המשטרה תנהל, לפי סעיף 3(ג) לחוק, ריכוז נתונים ממוחשב, של פרטים אלה:

  - פרטים מזהים של המעסיק;

  - פרטי המוסד שנמסרו בעת הגשת הבקשה;

  - פרטים מזהים של הבגיר;

  - מועד הגשת הבקשה;

  - פרטי תחנת המשטרה המטפלת בבקשה;

  - מועד ביצוע הבדיקה המשטרתית;

  - פרטים מזהים של נותן תשובת המשטרה ותוכנה;

  - מועד מתן התשובה, ואם נשלחה בדואר רשום - מועד שליחתה.

- תחילה

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

נספח מספר 3

דף 3 מתוך 7

תוספת

טופס 1

(תקנה 2(א)(1)) ו-(ב)(2))

בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

1. אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

תאריך לידה	 מען 	 מיקוד

מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 2 המצורף.

2. אני מייפה את כוחו של

שם פרטי 	שם משפחה	מס' זהות

להגיש בקשה זו בשמי.

מצ"ב:

תעודת מוסד - טופס 2.

צילום תעודת זהות של הבגיר*.

תאריך	חתימה

_________

* אם מגיש הבקשה איננו הבגיר.

טופס 2

(תקנה 2(א)(1))

תעודת מוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

שם המוסד1	 סוג המוסד2

מס' רישום3	 מען המוסד1

מיקוד	 טלפון

אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	 מס' זהות

מנהל המוסד4	/מנהל התאגיד	/

שם המוסד	שם התאגיד

אחראי על קבלת אדם לעבודה ב	/

שם המשרד הממשלתי	 שם הרשות המקומית

מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד של

שם פרטי

אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

תאריך	חתימה

_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3 אם התאגיד רשום על פי חוק.

4 נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית.

נספח מספר 3

דף 4 מתוך 7

טופס 3

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

משמש מנהל מוסד/תאגיד1

שם מוסד/תאגיד

מען 	 	 מיקוד	 טלפון

א. אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

סוג מוסד

את3

שם פרטי	שם משפחה

מס' זהות	תאריך לידה	מען

ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד. אני מייפה את כוחו של

שם פרטי 	שם משפחה

להגיש בקשה זו בשמי.

מס' זהות

תאריך	חתימה

בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/התאגיד	מען		מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות	שם פרטי	 שם משפחה 	 תאריך לידה	 מען

תאריך	חתימה

_________

1 נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה.

2 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

3 במקרה שבו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

4 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד.

נספח מספר 3

דף 5 מתוך 7

טופס 4

(תקנה 2(א)(2), (ג)(2) ו-(ד))

בקשת מעסיק שהוא משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

אחראי ב	על קבלת אדם לעבודה במוסד2

שם משרד ממשלתי/שם רשות מקומית

שם המוסד	מען המוסד	מיקוד	טלפון

שהוא3

סוג המוסד

א. אבקש לקבל את אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד2

שם המוסד

את3

שם פרטי	שם משפחה

מס' זהות	תאריך לידה	מען

ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

ד.5 אני מייפה את כוחו של

להגיש בקשה זו בשמי. שם פרטי	שם משפחה	 מס' זהות

תאריך	חתימה

_________

1 נא מלא את האפשרות המתאימה.

2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי מען המוסד.

3 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן:

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני
 ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להעסקה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין
 השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים
 לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

4 במקרה שבו מתייחסת הבקשה לכמה בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפת.

5 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו האחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד.

בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד מען המוסד	מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות	שם פרטי	 שם משפחה 	 תאריך לידה	 מען

תאריך	חתימה

_________

1 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא את פרטי המשרד הממשלתי או הרשות המקומית.

נספח מספר 3

דף 6 מתוך 7

טופס 5

(תקנה 2(א)(2))

יפויי כוח למעסיק או למוסד

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-

אני הח"מ 	 בעל תעודת זהות

המתגורר ב

מייפה את כוחו/ה של			 שהוא/היא:

שם פרטי	שם משפחה

1.1 מנהל המוסד/התאגיד

2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי	/ברשות מקומית	(מחק את המיותר)

או מי מטעמו, לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001-, לצורך העסקתי במוסד2

/אצל המעסיק

שם המוסד	שם המעסיק

אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי.

ניתן היום הזה	 בחודש	שנת

חתימה

3 אני הח"מ

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

1.1 מנהל המוסד/התאגיד

2. האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי	/ברשות מקומית	(מחק את המיותר)

מצהיר כי ידוע לי שעלי לשמור טופס זה לתקופה של שנתיים מיום הגשת הבקשה.

חתימה

_________

1 נא סמן את האפשרות המתאימה.

2 אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש למלא שם המעסיק בלבד.

3 למילוי על ידי המעסיק.

נספח מספר 3

דף 7 מתוך 7

טופס 6

(תקנה 3(ב))

אישור המשטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

בענין העסקתו של*

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

במוסד**	על ידי

שם המוסד	שם המעסיק

אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום

אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי	שם משפחה	פרטי היחידה המשטרתית

תאריך	חתימה

אישור המשטרה/רשימה מרוכזת

שם המוסד/המעסיק מען המוסד	מיקוד		טלפון

מס'	 מס' זהות		שם פרטי	 שם משפחה 	 אישור

תאריך	חתימה

_________

* התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת.

** אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד.

טופס 7

(תקנה 3(ג))

הודעה על סירוב לתת אישור המשטרה

לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א2001- (להלן - החוק)

בענין העסקתו של

שם פרטי	 שם משפחה	מס' זהות

במוסד*	על ידי

שם המוסד	שם המעסיק

לפי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום

לא ניתן לאשר את העסקתו של הנ"ל לפי החוק.

מס' אישי שם פרטי	שם משפחה	פרטי היחידה המשטרתית

תאריך	חתימה

נספח מספר 4

דף 1 מתוך 18

נספח אבטחת מידע

- מטרה (I)

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הקבלן. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הקבלן , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.

- הגדרות (I)

  - מידע (מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  - מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

  - מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לעניין זה;

  - הממונה על אבטחת המידע אצל הקבלן: אדם הנמנה על עובדי הקבלן אשר מונה על ידי הקבלן לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הקבלן ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

  - הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

  - נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר לצורך הפעלת המכרז.

  - משתמשי מאגר מידע:

    - כל בעל תפקיד אצל הקבלן, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הקבלן, או שיש לספק גישה אליהם.

    - בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הקבלן או שיש להם גישה אליהם.

    - מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הקבלן.

  - אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

  - "התקן נייד" - מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ו\או מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;

  - סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

  - נזק למידע : פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .

  - אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

  - "שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

  - סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

  - זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף

  - אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.

פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

  - "מיקור חוץ" - השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

  - "מומחה אבטחת מידע" -  חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הקבלנים המאושרת ע"י המשרד.

  - "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

    - פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

    - גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

    - מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

- הנחיות לביצוע (M)

על הקבלן לפרט במענה למכרז את הצעותיו לסעיפים המסומנים ב (S), סעיפים אלו יבדקו על מנת לוודא שההצעה עונה על דרישות אבטחת מידע.

  - סווג המידע

    - אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

    - משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים בהגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

    - במסגרת המכרז הקבלן ועובדיו נחשפים למידע רגיש על תלמידי מדינת ישראל שכולל  מידע רגיש ביותר, משרד החינוך סיווג את המידע במערכת כמידע רגיש ביותר.

  - סימון המידע  (M)

    - הקבלן מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד ואו במערכת כאשר המידע מכיל מידע מוגן באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא : "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה" כלל בייצוא הנתונים המכילים את המידע והציונים של התלמידים  (לדומה כפי שנדרש בסעיף 5.12.2)

  - התחייבות הקבלן  (M)

    - על הקבלן למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע לאבטחת מידע לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת, יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הקבלן עם המשרד, על הקבלן לחתום על ההצהרה בנושא בסעיף 3.30.

  - איומים (I)

    - איום פנימי - פגיעה במכוון או בשוגג בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם בעל הרשאות גישה לאותם נכסים.

    - איום חיצוני - פגיעה בשלמות או זמינות  או סודיות  של נכס מידע של משרד החינוך  על ידי גורם  ללא הרשאות  גישה מאושרות לאותם נכסים.

  - גורמי איום עיקריים (I)

    - אדם בעל הרשאות במערכת וללא הרשאות במערכת.

    - בעל עניין במידע (אדם/ ארגון/ מדינה). לדוגמה: אוכלוסיית מורים ותלמידים.

    - גופים עם אינטרסים ועם יכולות – אנשי תקשורת, חוקרים פרטיים, עבריינים קטנים, פשע מאורגן ישראלי ופשע מאורגן בינלאומי.

    - אדם אקראי או גורם נוסף בעל יכולת זדונית.

  - משמעות של מימוש האיומים (I)

פגיעה בנתוני המערכת עלולה לגרום לנזקים הבאים:

    - פגיעה בפעילות התקינה במשרד החינוך כולל זמינות שירותים, אמינות, שלמות וחסינות נתונים.

    - פגיעה בצנעת הפרט של עובד המשרד או של אדם מן הציבור ו\או לכל אדם שפרטיו נחשפו מהמערכת.

    - הגשת תביעות משפטיות נגד משרד החינוך.

    - נזק כלכלי למשרד החינוך ואגף.

    - נזק תדמיתי בלתי הפיך למשרד החינוך.

    - נזק למידע.

  - שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע  (M)

    - מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הקבלן או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הקבלן מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אך ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות.

    - הקבלן מתחייב שהוא, או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד.

    - הקבלן מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.

    - הקבלן מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד.

    - ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד והמידע העודף אינו כולל נתונים על אוכלוסיית החינוך, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות הרשות להגנת הפרטיות הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

    - בהתאם להנחיות הממשלה בנושא "אבטחת מידע למעבר לענן ציבורי"  המערכת המוצעת על ידי הקבלן מחייבת אישור וועדת ענן ממשלתית, במידה והקבלן מציע מערכת בענן ציבורי הקבלן מתחייב לבצע את השינויים והמלצות הוועדה וכן יישום תקנות חוק הגנת הפרטיות הרלוונטיות טרם הפעלת המערכת.

    - בהתאם להנחיות הממשלה "אבטחת מידע למעבר לענן ציבורי במסגרת מכרז נימבוס" מערכות המשרד בענן ישבו בסביבת נימבוס בלבד. העננים הציבוריים שיהוו את התשתית הממשלתית העננית הינם AWS ו-  GCPשהן ספקיות הענן הזוכות במכרז נימבוס.

    - מיקום גיאוגרפי של המידע והשרתים או משאבי מחשוב המאחסנים מידע :

      - הוצאת מידע של משרד החינוך ו/או המוסד החינוכי אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל תתאפשר בהתאם לעמידה בדרישות המפורטות במסמך ודרישות שבסעיף 3.8 "דרישות מספק השירות מחוץ לגבולות מדינת ישראל למידע מוגן וחסוי " במסמך זה ותוך כדי נקיטת אמצעים שלא יפחתו מהמפורט בתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

      - שלב זה תאושר העברת מידע רק למדינות החברות באיחוד האירופי.

  - דרישות מספק השירות מחוץ לגבולות מדינת ישראל למידע מוגן וחסוי (M)

    - בשלב זה תאושר העברת מידע רק למדינות החברות באיחוד האירופי.

    - (S) על הספק להיות בעל תקן ISO 27001 תקף של השירות בענן או תקן מקביל בנושא ניהול אבטחת מידע.

    - (S) על הספק לפרט אם השירות בענן עומד בתקני אבטחת מידע בין-לאומיים (כדוגמת זה של Cloud Security Alliance).

    - (S)על הספק לבצע מידור של התשתיות הלוגיות (כגון שרתים לוגים, מסדי הנתונים  ושירותים נוספים) משירותים של לקוחות אחרים המשתמשים בשרותי ענן. יש לפרט את ארכיטקטורת הרשת התומכת בתקן זה.

    - (S) על הספק לפרט את התכנית לניהול אבטחת המידע של השירות בענן.

    - (S) על הספק לפרט את תדירות ביצוע בדיקות חוסן באופן עצמאי וגם על ידי מומחה חיצוני בשכבות התקשורת, מערכת ההפעלה והאפליקציה של השירות בענן.

    - (S) על הספק לפרט את תדירות ביצוע של סקרי אבטחת מידע באופן עצמאי וגם על ידי מומחה חיצוני בשכבות התקשורת, מערכת ההפעלה והאפליקציה של השירות בענן.

    - הספק מתחייב כי שימוש בכלים ו/או בשירותים משלימים ו/או חיצוניים לענן יעמדו בדרישות המפורטות במסמך זה.

    - (S)  כל התקשורת לניהול סביבת הענן תתבצע על גבי תווך מוצפן עם הזדהות חזקה.

    - על ספק שירותי ענן להעביר הודעה מראש לספק על הפסקת שירות – אם ספק הענן נאלץ להפסיק את השירות כתוצאה מצו בית משפט, הפרה של חוק/תקנות או בשל החלטה עסקית/פיננסית.

    - על ספק שירותי ענן לאפשר העברת המידע והנתונים לספק טרם הפסקת השבתת השירות.

  - (S) בקרה

    - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע על הקבלן לקבל אישור של חטיבת אבטחת מידע במשרד החינוך בשלב התחלת העבודה במערכת, בשלבי שינויים מהותיים במערכת ובשלב הארכת התקשרות.

  - זיהוי וניהול סיכונים (M)

    - (S) על הקבלן לפרט את תוכנית ביצוע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט .

    - יש לוודא היתכנות חיבור הפתרון לסוק הממשלתי, יש להעביר לוגים לזיהוי ארוע לסוק הממשלתי, בסיוע משרד החינוך.

    - על הקבלן לבצע סקר סיכונים (תשתיתי ואפליקטיבי) ובסיום להציג למנהל אבטחת מידע של משרד החינוך את תוכנית צמצום הסיכונים טרם הקמת התשתיות והמערכת.

    - הקבלן מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הקבלן מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד.

    - הקבלן רשאי להציע בקרות חלופיות לדרישות המפורטות במסמך זה, בקרות אלו יישומו לאחר אישור בכתב של חטיבת אבטחת מידע

  - הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע  (M)

    - (S)  הקבלן יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.

  - ניהול אבטחת מידע ארגונית (M)

    - (S) הקבלן מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הקבלן וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה, על ממונה אבטחת מידע להיות עם ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום ניהול אבטחת המידע, יש לצרף למענה את פרטי ממונה אבטחת המידע.

    - הקבלן יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

    - (S) הקבלן מתחייב להפריד הפרדה מלאה את מאגרי המשרד המצויים בידיו מיתר מאגרי המידע שברשותו. זאת באמצעות הפרדה לוגית הכוללת סגמנט מבודד מאחורי חומת אש, יש לפרט את תוכנית ההפרדה ולצרף גם שרטוט רשת.

    - בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הקבלן למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הקבלן מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.

  - אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים  (M)

    - הקבלן מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הקבלן עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הקבלן, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הקבלן כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

    - הקבלן יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

    - הקבלן; מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הקבלן להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

    - על הקבלן לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של אחת לשנה.

    - הקבלן מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הקבלן ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הקבלן למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מידית למשרד.

    - הקבלן מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה, יוגדרו ויתועדו ע"י הקבלן לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון.

    - הקבלן מתחייב להודיע באופן מידיי למנהל היחידה במשרד החינוך על עזיבה או שינוי תפקיד העובד שיש לו גישה לנתונים, למערכות  המידע ו\או מאגרי המידע של המשרד שבידי הקבלן או שיש לקבלן גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד.

  - אבטחה פיזית וסביבתית במתקני הקבלן (M)

    - הקבלן מתחייב כי הגישה לאזורים שקיים בהם מידע ו/או מאגרי מידע וארונות התקשורת תהייה מתועדת ומבוקרת באופן המאפשר את וידוא זהות האדם הניגש לציוד הנ"ל הכולל מניעת הכחשה. רשומות הכניסה ישמרו למשך שנתיים  ויועברו למשרד החינוך לפי דרישה.

    - בכל מקרה בו מאגר המידע נמצא ברשות הקבלן, הקבלן מתחייב לתעד הכנסה והוצאה של ציוד אל המתקנים בהם ממוקם המאגר ומהם.

    - הקבלן מתחייב כי כניסת ספקים או לקוחות  לאזורי חוות השרתים תהיה מבוקרת, תכלול ליווי, ותירשם ביומן רישום אירועים.

    - אמצעים לבקרת כניסה פיסית: הקבלן מתחייב כי  השרתים והציוד המשמש לאחסון , עיבוד וגישה למאגרי המידע   והיישומים יוגנו על ידי אמצעים מתאימים לבקרת כניסה כדי להבטיח שרק לעובדים מורשים תותר הגישה.

    - הגנה מפני איומים סביבתיים: הקבלן  מתחייב ליישם הגנה פיסית מפני נזקים של שריפה, הצפה, רעידות אדמה, פיצוצים, הפרות סדר וסוגים אחרים של אסונות טבע ופגיעות מעשה ידי אדם.

    - עבודה באזורים מאובטחים: הקבלן מתחייב לכתוב וליישם הנחיות לעבודה באזורים מאובטחים.

    - תחזוקת ציוד: הקבלן מתחייב לתחזק את הציוד כראוי על מנת להבטיח את זמינותו וכלילותו הרציפות.

  - מצעי מידע  פיזיים (M)

    - על הזכיין ליידע את עובדיו וכל מי שנחשף למידע במסגרת התהליכים שבמשרד על חובת יישום ההנחיות לשמירה על מידע מודפס מצעי מידע פיזיים.

    - באזורי קבלת קהל לא יאוחסן מידע חסוי. חסוי רגיש לא יונח על גבי שולחנות לקבלת קהל.

    - כאשר מצעי מידע פיזיים (כגון: אמצעי אחסון אלקטרוני או ניירת), האוגרים מידע חסוי, אין להשאירם ללא השגחה ולאחר שעות העבודה יש לאחסנם במקום נעול.

    - חל איסור להשאיר פלט המכיל מידע חסוי במדפסות או במכונות צילום, באחריות מדפיס \מצלם המידע לקחת את הפלט במידי

    - מידע חסוי אשר השימוש בו הסתיים, חייב לעבור גריסה או  להיות מאוחסן  בארכיב מאובטח.

  - ניהול תקשורת ותפעול  (M)

    - (S) הקבלן מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע, יש לספק דוגמת נהלים.

    - הקבלן מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

    - במידה והתגלו ליקויים בעבודת הקבלן, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הקבלן מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח למשרד החינוך באופן מיידי.

  - אבטחה לוגית  (M)

    - (I) במסגרת מכרז נימבוס משרד החינוך יתפעל בקרות אבטחת מידע בנקודות כניסת ויציאת תקשורת ושירותים , מערכות אלו ינוהלו על ידי צוותי אבטחת מידע של משרד החינוך ויכללו בין השאר :

      - מערכת חומת אש חיצונית המבצעת בקרת גישה לשירותים השונים

      - מערכת הגנה אפליקטיבית להגנה על אתרי האינטרנט

      - מערכת הגנה מפני התקפות מבוזרות

      - מערכת הלבנה ו "ארגז חול" לסינון פוגענים

      - מערכות להקלטת תעבורה וזיהוי אנומליות

      - בקרות נוספות בהתאם לניהול הסיכונים והחלטת מנהל אבטחת מידע של משרד החינוך

    - (S) הקבלן מתחייב ליישם אמצעי אבטחה ברמת היישום הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת.

    - (S) הקבלן מתחייב לתכנן ולבצע הפרדה בין רשתות המאכלסות את מאגרי המידע של משרד החינוך ליישומים ולכלל הרשתות (סגמנטציה) הדרושים למערכת, כמו כן יש לוודא הפרדת סביבות בין לקוחות הקבלן יש לצרף למענה את תוכנית ההפרדה ושרטוט רשת.

    - הקבלן מתחייב שכל המערכות שבאחריותו יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן.

    - (S) הקבלן מתחייב לעדכן באופן שוטף את המערכות השונות שבאחריותו למניעת ניצול פרצות אבטחת מידע, יש לצרף למכרז את תוכנית העדכונים.

    - יש להקפיד על מניעת גישה ללא הזדהות ולתייג עמודים בעלי מידע רגיש, וזאת כדי למנוע ממנועי חיפוש חיצוניים לארכב מידע זה ולהנגישו ברשת.

    - יש להקפיד על הצפנה ב-TLS1.3  למידע רגיש, ובפרט כל רכיב/עמוד המוגן על ידי סיסמה.

    - למען הסר ספק, גם אם הספק מתארח בתשתיות של משרד החינוך, חובתו לוודא כי בקרות אבטחת מידע הרלוונטיות מיושמות בצורה המתאימה ליישום שאותו הוא מארח בענן.

    - למען הסר ספק, גם אם הספק מתארח בתשתיות ענן של משרד החינוך, חובתו לוודא כי בקרות אבטחת מידע הרלוונטיות מיושמות במשרדי החברה עוד בשלבי התכנון והפיתוח טרם העברתם לתשתיות הענן בצורה המתאימה ליישום עליו הוא אחראי ושאותו הוא מארח בענן.

    - (S) הספק מתחייב שהעלאת תכנים וקבצים לפלטפורמות השונות תעבור הלבנה למניעת נזק מווירוסים ונוזקות שונות, יש לצרף למענה את תוכנית התמודדות בפני סיכונים  שבהעלאת קבצים.

  - תיעוד ובקרה   (M)

    - (S) הקבלן מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד ולמערכת, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה.

    - הקבלן מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש (מזהה חד חד ערכי), התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.

    - הקבלן מתחייב שתיעוד הגישה ישמר בשרתים נפרדים ממאגר המידע.

    - הקבלן מתחייב כי מנגנון הבקרה לא יאפשר, ביטול או שינוי של הפעלתו. מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראי אבטחת מידע מטעם הקבלן ולצוות אבטחת מידע במשרד החינוך.

    - הקבלן מתחייב להעביר למשרד החינוך דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן ניהול מידע , אשר נמצא בבעלות המשרד.

    - הקבלן מתחייב לדווח באופן מיידי לצוות אבטחת מידע במשרד החינוך בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה.

    - הקבלן מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות (ע"פ תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע 2018).

  - ביקורות אבטחת מידע  (M)

    - הקבלן מתחייב ליידע את העובדים במאגר בדבר קיומו של מנגנון הבקרה למערכות המאגר והיקף התיעוד המבוצע על ידו.

    - הקבלן מתחייב לאפשר למשרד החינוך לערוך ביקורות באתר המארח את המידע.

    - הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים לפי דוח הביקורת של משרד החינוך בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי משרד החינוך.

  - ניהול המידע  (M)

    - הקבלן מתחייב לנהל רשימה של כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו.

    - הקבלן מתחייב להעביר את רשימת כל נכסי המידע של משרד החינוך שנמצאים ברשותו למינהל תקשוב ומערכות מידע.

    - הקבלן מתחייב להגדיר ולנהל רשימות מורשים לגישה פיזית לנכסי המידע בבעלות משרד החינוך.

    - הקבלן מתחייב שלא להעביר מידע בבעלות משרד החינוך לגורם שלישי ללא אישור בעל המידע במשרד החינוך.

    - הקבלן מתחייב לדווח למשרד החינוך על כל צורך בסילוק ציוד מיחשוב שכולל מידע בבעלות המשרד. סילוק הציוד יהיה אך ורק באישור גורם מוסמך במשרד החינוך.

    - במידה ויש צורך בהשמדת/סילוק מדיה מגנטי כגון, דיסקים, קלטות גיבוי, מדיה נתיקה מכל סוג, פלט נייר וכו' שכולל מידע בבעלות משרד החינוך – הקבלן מתחייב לבער את המידע שבמדיה בהתאם להנחיות ממונה אבטחת מידע במשרד החינוך לאחר גיבוי המידע בהתאם לצורך ולהנחיות המשרד.

    - הספק מתחייב שכל מידע אשר מועבר ממוסד החינוך אליו ובחזרה יועבר בצורה מאובטחת ועל פי דרישות ולאחר אישור משרד החינוך.

    - הקבלן מתחייב כי בסיום ההתקשרות יתאם עם משרד החינוך את השמדת כל נכסי המידע בבעלות משרד החינוך שנשארו ברשותו.

  - ניהול הרשאות גישה  (M)

    - (S) הקבלן מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז.

    - הקבלן מתחייב לדאוג לגישה ממודרת  על בסיס הגדרת תפקידים.

    - הקבלן מתחייב לנהל רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד.

    - הקבלן מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו קיבלו הרשאה לא יאוחר מ-72 שעות מסיום התפקיד.

    - (S) הקבלן מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה. כמו כן הקבלן מתחייב לממש את כלל סעיפי 3.19 (תיעוד ובקרה)

    - הקבלן מתחייב שהזדהות לניהול הרשת והשירותים הניהוליים מרחוק תבוצע באמצעות רכיב פיסי בנוסף לסיסמא.

    - מדיניות סיסמאות לניהול המערכת

    - חוזק הסיסמא - לפחות 10 תווים בשילוב של ספרות ואותיות

    - מספר ניסיונות שגויים לנעילה - 3 ניסיונות

    - שמירת היסטורית סיסמאות - עד 5 סיסמאות אחורה

    - תדירות החלפת הסיסמא אחת ל-3 חודשים

    - הקבלן מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של 10 דקות ללא פעילות.

    - מערכות אשר מבצעות התממשקות לשרתי משרד החינוך או למערכות משרד החינוך, מחויבות להשתמש בפרוטוקול מאובטח TLS1.3 תוך כדי שימוש בתעודות עם מפתח ציבורי ופרטי אשר מונפקות על ידיCA  מאושר.

  - תיעוד אירועי אבטחה  (M)

    - (S) על הקבלן לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע, יש לצרף למענה את הפתרון לדרישה.

    - על הקבלן לוודא כי המערכות המוצעות על ידו יחוברו למערך ה SOC שהמשרד משתמש (פנימי או חיצוני)

    - כל אירוע אבטחה, ייחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הקבלן יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה.

    - (S) על הקבלן להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע במערכת אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מיידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למשרד החינוך, ביטול הרשאות וכדומה, יש לצרף למענה דוגמא לדרישה.

    - על הספק להעביר למשרד החינוך את דוח האירוע בתוך 72 שעות מקרות האירוע, ואת ההנחיות בתוך 21 יום מקרות האירוע. למשרד החינוך שמורה הזכות להוסיף, לגרוע או לעדכן את המסמכים שיועברו, וכן לזמן את הספק לתחקור האירוע והפקת לקחים.

  - אבטחת תקשורת (M)

    - הקבלן מתחייב שלא יחבר מערכות /מאגרי מידע רכיבים דיגיטליים שונים למרשתת אלא אם כן קיבל את אישור המשרד לכך.

    - (S) במידה וקיבל הקבלן אישור וחיבר את המערכות ו/או מאגרי המידע לרשת ציבורית או למרשתת, מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי ההגנה המתאימים על מנת למנוע נזק, פריצה, זיהום או השחתה של מאגרי המידע בהתאם לניהול סיכונים שיבצע ובהתאם להנחיות המשרד.

    - (S) הקבלן מתחייב שהעברת המידע בתוך רשת התקשורת, ברשת ציבורית או במרשתת תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות TLS 1.3.

  - שמות מתחם Domain

    - במידה ונדרשת מערכת אינטרנט כתובת האינטרנט תירשם תחת מתחם הכתובות של משרד החינוך XXX.education.gov.il

    - שם הדומיין יקבע על ידי תשתיות משרד החינוך בשילוב ביחידה במשרד

    - תעודה דיגיטלית למתחם הדומין שיקבע יסופק על ידי משרד החינוך בצורה שלא מאפשרת ייצוא.

  - אבטחת שיחות וועידה

במידה ונדרש שיחות וועידה באמצעות מערכות דיגיטליות (כגון Zoom   , Teams  ו WebEx )  המערכות יוגדרו בהתאם להנחיות הבאות:

    - חל איסור להקליט את השיחה

    - אין להשתמש בצ'ט שבמערכות אלו לדו שיח בין המשתתפים

    - לא ניתן להעביר קבצים באמצעות  שיחות ועידה

    - כל שיחת ועידה תוגן בסיסמא

    - על מזמין השיחה לאשר כל משתתף שניכנס לחדר השיחה (חדר המתנה)

    - שיתוף המסך יאושר על ידי מזמין השיחה

    - יש לוודא כי השיחה מתנתקת עבור כלל המשתתפים לאחר סיומה

    - אין להעביר מידע מסווג או רגיש באמצעות תוכנות ענן המשמשות לשיחת וידאו.

  - אבטחת תחנות הקצה (M)

    - חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש.

    - מחשבי הקבלן מהם ניתן לגשת למידע של המשרד ולמערכותיה יצוידו במערכת הפעלה ובתוכנות אנטי וירוס מעודכנות.

    - הסביבה שתוגדר לצורך טיפול במידע של המשרד תופרד מסביבת העבודה של הקבלן באמצעות אמצעים לוגיים, ) FW  סגמנטציה(.

  - הגנה על היישום  (M)

    - כל שליפת מידע ועדכון נתונים ייבדקו למניעת פגיעה בשרתי מסדי הנתונים, בנתונים ולמניעת פגיעה בנתונים.

    - על הקבלן ליישם מערכת Database Firewall להגנה על מסדי הנתונים של המערכת.

    - (S) על מנת לנתר ולהגן על הנתונים שרתי היישום  ימוקמו מאחורי חומות אש אפליקטיבי אשר יופעל על ידי צוותי אבטחת מידע של משרד החינוך, הקבלן אחראי לאפיין ולהיות שותף בהתאמת המערכת להגנה אפליקטיבית.

    - השרתים ימוקמו מאחורי מערך חומות אש ו IPS למניעת התקפות על היישום.

    - השרתים יוקשחו לפי הגדרות היצרן כולל מערך בקרה, יש לפרט את הצעת הקבלן לבקרה נותנת מענה לדרישה.

    - תצורת הפתרון תכלול מערך זמינות על מנת להבטיח גישה רציפה ליישום

    - העלאת הקבצים לאתר דרך היישום תתבצע תוך כדי בדיקת הקבצים מפני וירוסים ונוזקות והלבנתם (באמצעות מערכת ICAP או פתרון אחר שמאושר בכתב ע"י צוות אבטחת מידע של משרד החינוך), על הספק לפרט את הפתרון המוצע .

    - על הקבלן להקשיח את היישומים הן לפי הנחיות היצרנים והן למתן מענה בפני ניצול חולשות היישומים ו\או ניצול יכולות המערכת שלא הוגדרו כהלכה,

לדוגמא: אי החלפת סיסמת ברירת המחדל של מנהל המערכת.

  - ניטור

    - הספק יינטר את התעבורה ברכיבי התקשורת באופן שוטף בסביבות העבודה השונות.

    - הספק יינטר את הפתרון באמצעות כלי ניטור בקרה וניהול, יזהה עומסים ונקודות כשל ויטפל בהם, וכן יתאים את המערכת לעמידה בעומסים הצפויים.

    - משרד החינוך שומר לעצמו את הזכות לבקש דוחות זמינות ועומסים בתשתיות וביישומים לא יותר מאחת לחודש, למעט במצב חירום או תרגיל.

  - התקנים ניידים  (M)

    - הקבלן מתחייב שלא להוציא חלקי מידע אל תווך של התקנים ניידים למעט מדיית גיבוי.

    - במידה ונדרש מהקבלן לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לצורך גיבוי, מתחייב הקבלן לפנות לקבלת אישור צוות אבטחת המידע במשרד החינוך וכן לנקוט באמצעי הגנה נאותים על מנת להבטיח את שלמות, סודיות וזמינות המידע.

    - במידה ונדרש מהקבלן לצורך פעילותו לבצע העלאת חלקי מידע לקלטת גיבוי מתחייב הקבלן לוודא כי אין ערוב של מידע מסיווגים שונים על אותו התקן.

    - במאגר מידע שניתן להתחבר אליו מרחוק באמצעות המרשתת למטרות ניהול, הקבלן מתחייב לבצע זיהוי המונע הכחשה של המורשה לגישה מרחוק. לצורך כך יבוצע שימוש ברכיב פיזי המצוי בשליטתו של המורשה.

    - במאגר מידע שניתן להתחבר אליו מרחוק באמצעות רשת האינטרנט למטרות ניהול, הספק מתחייב לבצע הזדהות חזקה (MFA)

  - גיבוי, שחזור והתאוששות (M)

    - הקבלן מתחייב לתכנן ולבצע גיבויים מאובטחים של המידע הנצבר אצלו באופן כזה שיבטיח התאוששות של המערכת והמידע בתוך 8 שעות מקרות המקרה.

    - המידע המשוחזר צריך להיות עדכני עד 24 שעות לפני קרות המקרה.

    - הקבלן מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת ההתאוששות.

    - הקבלן מתחייב כי שחזור אמיתי יבוצע באישור מנהל מאגר המידע.

    - הקבלן מתחייב כי במידה ובוצע שחזור אמיתי יתועדו כל הליכי השחזור כולל זהותו של מבצע השחזור.

    - הקבלן מתחייב למנוע עירוב מידע מסיווגים שונים  בזמן השחזור.

    - לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב הקבלן למחוק את המידע ששוחזר.

  - אבטחת מידע אפליקטיבית (M)

    - הפיתוח שיתבצע על ידי עובדי הקבלן יתמוך בשליחת הקבצים שיאוחסנו במערכת לערכת הלבנה במשרד ולמערכת Sandbox,  המערכות המפותחות ומתוחזקות יתריעו למשתמש במידה והקבצים נגועים

    - ככלל כל מערכת אינטרנטית תפורסם מאחור חומת אש אפליקטיבית WAF, על עובדי הקבלן לפתח את הקוד במערכות ולהתאים להגנה מפני איומים אפליקטיביים כמתואר ב owasp top 10 וכן לוודא עם צוות תפעול אבטחת מידע כי ההגנה האפליקטיבית מותאמת להגנה על הקוד שבמערכת.

    - יש לפרסום או לצרוך את השירותים הנדרשים על ידי המערכת באמצעות מנגנוני האבטחה הקיימים במשרד כגון API Gateway ו \או Xml Firewall

    - עקרונות הפיתוח המאובטח

      - עקרון החוליה החלשה- הרכיב החלש ביותר מבחינה אבטחתית הוא הקובע את חוזק מערכת ההגנה כולה  .נקודת החולשה נקבעת גם על ידי מידת החשיפה לאיום, ולאו דווקא מהאיום עצמו.

      - הרשאה מינימלית-  כל פעולה במערכת חייבת להתבצע בהרשאה מינימאלית הניתנת לפרק הזמן הקצר ביותר. הענקת הרשאות גבוהות מהנחוץ הופכת את המערכת המאובטחת לחשופה ופגיעה יותר. הבסיס למתן הרשאות גישה צריך להתבסס על תפקיד העובד )עפ"י העיקרון הצורך לדעת – (Need-to-Know) ומינימום הרשאות שנדרשות לצורך ביצוע עבודתו  Least Privilege))

      - שמירת תיעוד לוגים - על המערכת לתעד  פעילות באמצעות לוגים בכדי לזהות מתקפה בצורה שתאפשר לשקם את הנזק ולאתר את מקור הפגיעה הנחוץ למניעה עתידית.

      - SSDLC - ( Secure Software Development Lifecycle) הינו תבנית לשלבי הפיתוח המאובטח ועל הקבלן  לתת מענה לשלבי ה SDLC:

- דרישות: איסוף הדרישות המגדירות את אופן הפעולה של היישום.

- עיצוב: תכנון הרכיבים בתוכנה, הקשרים בניהם ושימוש ברכיבי צד שלישי.

- קידוד: קידוד את הפונקציונליות של היישום.

- בדיקה: בדיקת היישום עבור כל הבאגים.

- פריסה: לדחוף את היישום של פיתוח או בימוי לשרת הייצור.

      - על הקבלן מציע  להכיל את מודל ה SSDLC-  בשלבים הבאים

- בכל פעם שמתבצע שינוי בארכיטקטורה.

- לאחר כל שינוי או פגיעות שנמצאה.

- בשלב הראשוני לאחר סיום בניית הארכיטקטורה.

      - על הקבלן  לכלול במסמך האפיון את:

- זיהוי משאבים – זיהוי משאבים רגישים עליהם יש להגן, החל ממידע רגיש ועד זמינות אתר ה- WEB

- חלוקה לרכיבים עיקריים- פירוק האפליקציה לרכיבים עיקריים, בחינת הקשרים ביניהם ומעברי המידע ביניהם. הצגה בעזרת תרשימי DFD ( Data Flow Diagram)

- זיהוי האיומים– שימוש במודל STRIDE   על מנת לבחון האם האפליקציה פגיעה לסוגי התקפות שונות  (יבוצע בשיתוף חטיבת אבטחת מידע).

- שערוך פוטנציאל נזק – שימוש במודל DREAD   על מנת לשערך את פוטנציאל הנזק והסיכוי לפגיעה של כל איום. סדר הטיפול באיומים יהיה מהכבד אל הקל (יבוצע בשיתוף חטיבת אבטחת מידע).

- תיעוד האיומים - לאחר ביצוע השלבים הנ"ל, על הקבלן להפיק מסמך אשר יכיל את כל המידע אשר נאסף בשלבים הקודמים ויציג למנהל אבטחת מידע לבחינה ואישור הסיכונים ותוכני העבודה.

      - תחזוקת סביבת הפיתוח

- יש לנהל גרסאות פיתוח ב TFS (או מערכת חלופית) שתאושר על ידי צוות אבטחת מידע.

- יש לדאוג להפרדה מוחלטת בין סביבת הייצור לסביבת הפיתוח וסביבות הניסוי.

- לא תתאפשר לתכניתנים גישה לבסיסי נתונים בסביבת הייצור.

- יש לצמצם למינימום הנדרש את הרשאות הגישה לממשקי הניהול ולתשתיות המערכת.

- אין להעביר בסיסי נתונים מסביבת הייצור לסביבת הפיתוח ללא התממה או ערבול.

    - הקבלן מתחייב כי הקוד יפותח לפי כללי האצבע הבאים:

| נושא | כלל האצבע |
| --- | --- |
| בדיקת קלט ונתונים | - בדוק תקינות של Input, Query Stings, Cookies, Http Headers - אל תסמוך על בדיקות צד לקוח, יש תמיד לבדוק גם בצד השרת יש לבדוק גודל, תקינות וחוקיות של קלט - עשה שימוש ב regular expression validators - בדוק במיוחד קלט אשר משמש כפרמטר לשאילתות SQL על מנת למנוע Sql Injection - יש לאמת כי הפלט המוצג למשתמש אינו מבסס על קלט משתמש אחר שלא עבר סניתציה או קידוד - יש לוודא כי ערכי כותרי ה- HTTP Headers בבקשות ותשובות השרת מכילים אך ורק תווי ASCI |
| הזדהות | - יש לוודא חלוקה של המערכת לאזורים פתוחים ואזורים הדורשים הזדהות - יש לוודא שימוש בסיסמאות חזקות - יש לוודא שלא ישמרו סיסמאות בצורה גלויה - יש לוודא שימוש במנגנון פג תוקף של סיסמאות ו password policy - יש להשתמש ב 2FA לצורך אימות משתמש - יש להימנע באופן מוחלט משימוש ב Diffie-Hellman בזמן הזדהות - יש לממש מנגנון נעילת משתמש לאחר מספר ניסיונות כושלים לשינוי סיסמה |
| הרשאות | - בצע בדיקות הרשאות לפי שייכות המשתמש לתפקידים - הגבל גישה למשאבי מערכת למשתמשים מורשים בלבד |
| מידע רגיש | - אל תשמור סיסמאות כ clear Text - שמירת מידע רגיש במקומות בטוחים בלבד - עשה שימוש בתשתית Encription / Decription סטנדרטית ואל תפתח מנגנונים עצמיים - אין להשאיר בסביבת הייצור קובצי פיתוח, בדיקות וקבצים שלא למטרת היישום בסביבת הייצור (כגון*.back וכדומה). - יש להגביל ברמת היישום שמירת סיסמאות וזהויות על ידי הדפדפן. |
| ניהול Session | - יש להגביל את זמני פעילות ה- .Session משתמש אשר יחרוג מזמן הפעילות שיוגדר ינותק. פעולה זו תביא גם לצמצום השימוש במשאבי המערכת - יש לוודא כי קיים מנגנון במערכת המאפשר למשתמש להתנתק ולסגור את ה- Session הנוכחי - יש לנתק משתמש שחרג מזמן ה Session - ערך ה Session ID של משתמש יהיה מורכב מ 32 תווים מורכבים - יש להימנע מפתיחה של יותר מ Session אחד במקביל - יש להימנע מניהול ה Session ID דרך ה URL או כל דרך אחרת פרט ל Cookies (וזאת בכדי להגן מפני מתקפות Session Fixation) - יש לוודא כי ה Session ID של משתמש מוגן ע"י תעבורת HTTPS לאורך כל פעילות ה Session (על מנת למנוע העברה של ערך הSessionID באמצעות סקריפט זדוני העלול לחדור למערכת באמצעות XSS .) |
| ניהול Exceptions | - יש לוודא שימוש ב Try Catch בצורה מושכלת במערכת - יש לוודא כי מידע טכני משגיאות אשר נותן מידע לתוקף לא ידלוף לתוקף, עשו שימוש בדפי שגיאה כלליים - שמור ב Log שגיאות - בכל שגיאה סגרו את ה-Session. |
| Audit & Log | - יש לוודא שימוש במנגנון לוג ו audit מרכזי |
| הצפנה | - בביצוע הצפנת מידע רגיש, יש לממש אלגוריתמי הצפנה מוכרים ע"פ הכללים הבאים: - AES עבור הצפנה סימטרית - RSA עבור הצפנה א-סימטרית - SHA256 עבור HASH חד כיווני - יש להצפין את תווך הגישה לאפליקציה באמצעות פרוטוקול TLS1.3 . - התעודה הדיגיטלית תונפק ע"י CA מוכר ומהימן. - מפתחות ההצפנה לא יהיו Hardcoded בקוד המקור וישמרו במקום שאינו נגיש למשתמשים |
| Web services | - יש לוודא כי כל מתודה לא מותרת נידחת - יש לוודא כי בממשק SOAP API, מוגדר XSD מתאים על פי ה WSDL - יש לוודא כי בממשק REST API בפורמט JSON, יש שימוש ב JSON Schema - יש לוודא כי מתבצעת בדיקת קלט בעזרת regex - יש לוודא כי בקשות ללא Content Type או כאלו המכילות Content type שאינו נתמך נדחות - יש לוודא כי גוף הבקשה תואם את כותר ה- Content type הנשלח - יש לוודא כי כל בקשה בעלת כותר Accept אשר אינה תואמת את ה - Whitelist נדחת - יש לוודא כי במידה ולא נעשה שימוש בבקשות cross-domain, לא משתמשים בכותרי CORS - אין לעשות שימוש ב JWT ללא חתימה דיגיטלית - יש לוודא כי נמנעים מלחשוף ממשקי ניהול לאינטרנט - במידה ויש צורך עסקי לחשוף ממשקי ניהול לאינטרנט, יש שימוש במנגנון הזדהות חזק (כגון 2FA) - יש לוודא כי יש מניעת גישה לממשקי ניהול ע"י חוקי Firewall - יש לוודא כי נמנעים מלחשוף הודעות שגיאה מפורטות למשתמש - יש לוודא כי מראים הודעות שגיאה גנריות ולא מפורטות למשתמש - יש לוודא כי מתבצע ווידואי על קלט XML המגיע מהמשתמש - יש לוודא כי מתבצעת בחינה ובדיקה לקלט המגיע ממשתמשי המערכת ע"פ סמכות מוגדרת מראש (XML Schema Definition) - יש לוודא כי השרת מייצר Token בעל חוקיות בטוחה ושולח ערך זה בתשובותיו למשתמשי המערכת (כדי למנוע חשיפת XSRF) - יש לוודא כי עובר מידע רגיש בכתובת URL כלשהי - יש לוודא כי בבקשות מסוג POST/PUT עובר מידע רגיש אך ורק בגוף הבקשה - יש לוודא כי בבקשות מסוג GET עובר מידע רגיש אך ורק ב HTTP Headers - יש לוודא כי יש מניעה מהמערכת מלנסות לבצע חילוץ אינסופי בעת העלאת קבצי ארכיון (ZIP, RAR, ISO) - יש לוודא כי המערכת מבצעת תהליך Rebuilding לקובץ המתקבל בכדי לוודא הסרה של קוד Macro זדוני במידה ולא ניתן לבצע את הנ"ל, יש לוודא כי המערכת מבצעת בדיקה, בחינה והסרה של קוד Macro המצוי בקובץ - יש לוודא כי המערכת מאפשרת העלאת קבצים לשרת אך ורק בפורמט ספציפי ומונעת כל סוג אחר - יש לוודא כי המערכת בודקת אם שם הקובץ מכיל תווים מיוחדים - יש לוודא כי נמנעים משמירת הקבצים שעולים למערכת מלהיות מאוחסנים במערכת הקבצים של מערכת ההפעלה - יש לוודא כי נמנעת הצפייה בקבצים שהעלו משתמשי המערכת דרך האפליקציה ובמקום זאת לאפשר למשתמש להוריד את הקובץ לצפייה מקומית בעמדת המשתמש |
| הגנה על בסיסי נתונים | - יש לוודא כי כל מידע המקושר לזהות המשתמשים וכל מידע רגיש אחר עוברים הצפנה ונשמרים מוצפנים בבסיס הנתונים - יש לוודא כי הסיסמאות נשמרות בבסיס הנתונים אך ורק לאחר שעברו תהליך גיבוב (Hashing) - יש לוודא כי בתהליך הגיבוב משתמשים ב SHA256 וערך SALT - יש לוודא כי העת יצירת סיסמא נבחר ערך רנדומלי (SALT) אשר משורשר לסיסמא ונשמר בבסיס הנתונים יחד עם פרטי המשתמש - יש לוודא כי בדיקת נכונות הסיסמא נעשית ע"י שרשור ה- SALT מבסיס הנתונים לסיסמא שהתקבלה, ביצוע HASH והשוואה מול ה HASH השמור בבסיס הנתונים - יש לוודא כי לכל משתמש בסיס נתונים ניתנות הרשאות כתיבה/קריאה בהתאם לנדרש לכל פעולה תוך הפעלת Stored Procedure - יש לוודא כי נמנעים מהרשאות גבוהות למשתמשי מסד הנתונים במתן דגש על משתמשי dbowner ו- sysadmin - יש לוודא כי נמנעים משרשור פרמטרים לשאילתה בצורה דינאמית בביצוע שאילתות במסד הנתונים - יש לוודא כי יש שימוש ב Prepared Statements עם Parameterized Queries - האם נבדק כי xp_cmdshell ו sp_send_dbmail אינן פעילות במידת הצורך יש להעדיף שימוש ב SQLCLR כחלופה - האם נעשה שימוש ב 3 Tier Architecture בביצוע תקשורת מאפליקציית המשתמש אל מול מסד הנתונים? כלומר, האם נעשה שימוש בשרת מתווך לביצוע פעולות הנדרשות אל מול מסד הנתונים |
| Asp.Net | - עשה שימוש במנגנון URL Authorization לדפים ומחיצות |
| Dal / פניה לבסיס הנתונים | - עשה שימוש ב command parameters על מנת למנוע Sql Injection |
| מניעת התקפת BOTNET | - הגדרת NOROBOT ב-Web Server לעמודים המכילים מידע רגיש. |
| קוד פתוח | - יש לוודא כי נעשה ווידוא כי הספריות שמשתמשים בהן מעודכנות לגרסאות האחרונות - יש לוודא כי קיימת הקפדה בנושא ניהול הרשאות - יש לוודא כי נעשה ווידוא כי אין חולשות/פגיעויות אבטחה מוכרות בספריית הקוד הפתוח בטרם הטמעתו בסביבת המשרד בעזרת האתר CVE Details (המשומש לפרסום ואיתור חולשות בספריות)? |

    - (S) על הקבלן  לפרט את המתודולוגיה ותהליכי אבטחת המידע בפיתוח של מערכות המידע הנדרשות למכרז

    - בדיקת חדירות - הקבלן מתחייב לבצע בדיקות חוסן באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה המתמחה בבדיקות חוסן אפליקטיביות ותשתיתי למערכות המשמשות לאחסון, עיבוד והתשתיות התומכות במכרז זה. בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

    - Code review - הקבלן מתחייב לבצע סריקת קוד דינאמי וסטטית, דוח יועבר לאנשי אבטחת מידע של משרד החינוך.

    - על הקבלן לתקן את הליקויים שהתגלו בבדיקת חדירות טרם עליית המערכת לייצור.

נספח מספר 5

דף 1 מתוך 6

מערכת מידע מתוקשבת

בנספח זה מפורטים היגדים, ערכים אפשריים לשדות, וקשרי גומלין שיש להכיל במערכת המידע המתוקשבת

בהתאם להחלטת המשרד יתכנו שינויים בהיגדים, בערכים ובקשרי הגומלין.

סוג השדה ייקבע הינו בתאם לסוג המידע שהוא מכיל, לדוגמא, ערכים מסוג תאריך – יהיו בשדה מסוג "תאריך", ערכים מסוג טקסט – יהיו בשדה מסוג "טקסט" וכו'.

- מידע שיוטמע במערכת על ידי הקבלן, ויופיע בכל טופס דיווח:

        - כותרת עם שם המכרז המלא

        - בקטגוריית מידע כללי: שם המטמיע, תפקיד, מחוז, הזמן שהוגדר ליחידת ההטמעה/ריכוז/הנחיה

        - בקטגוריית פירוט הפעילויות: סמל מוסד, שם מוסד, תחום דעת, מקצוע, סוג פעילות,

        - דיווח נסיעות: יישוב מוצא, יישוב יעד

- ערכים לשדות

  - מידע כללי

          - תפקיד: בהתאם לכל התפקידים במכרז זה

          - שם הפרויקט:

      - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

      - להשלים תקשוב כהשתלבות

          - סטאטוס היחידה: סגורה, פתוחה

          - סה"כ הזמן שהוגדר ליחידת ההטמעה/ריכוז/הנחיה: 4, 8

  - פירוט הפעילויות

          - סמל מוסד, שם מוסד: בהתאם לקובץ שיקבל הקבלן ממשרד החינוך

          - תחום דעת: פירוט התכולה בטבלה 1.4 ", כותרת "תחום דעת"

          - סוג פעילות: פירוט התכולה בטבלה 1.5 ", סוג הפעילות"

          - מקצוע: פירוט התכולה בטבלה 1.6 ", כותרת "מקצוע"

  - תוצר הפעילות: מוגדר בסעיף 1.7

  - דיווח נסיעות: יישוב מוצא, יישוב יעד, עלות בש"ח

  - מקבלי ההטמעה: מורים, תלמידים, פרחי הוראה, תלמידים ומורים, קהילה

נספח מספר 7

דף 2 מתוך 6

- פירוט קשרי גומלין

- קשר גומלין בין תפקיד לתחום דעת

| תפקיד | תחום דעת |
| --- | --- |
| הטמעה תכנים ושירותי ענן | שפות יסוד |
|  | ליבה חינוכית |
|  | רוח וחברה |
|  | מחשבים |
| הטמעה והנגשת טכנולוגיות, תשתיות תקשוב ואורייניות טכנולוגיות | ליבה חינוכית |
|  | מחשבים |
|  | רוח וחברה |
|  | שפות יסוד |
| הטמעת מתודולוגיות ופרקטיקות הוראה | מחשבים/תקשוב |
|  | עברית |
|  | ערבית |
|  | אנגלית |
|  | מדעים |
|  | מתמטיקה |
|  | גיאוגרפיה |
| הטמעת טכנו-פדגוגית של תכניות פדגוגיות ומיזמים בתקשוב וטכנולוגיה | מחשבים/תקשוב |
|  | עברית |
|  | ערבית |
|  | אנגלית |
|  | מדעים |
|  | מתמטיקה |
|  | גיאוגרפיה |
| הטמעה תכניות תקשוב, פרויקטים ויזמות | מחשבים/תקשוב |
|  | ליבה חינוכית |
|  | מחשבים |
|  | רוח וחברה |
|  | ריכוז אשכול |
|  | ריכוז פדגוגי מחוזי |
|  | שפות יסוד |
| הנחיית קהילות ברשת | עברית |
|  | ערבית |
|  | אנגלית |
|  | מדעים |
|  | מתמטיקה |
|  | גיאוגרפיה |
|  | מחשבים/תקשוב |
| הנחיית תקשוב לעיצוב ותכנון פרדיגמות הוראה, תכניות פדגוגיות בתחומי התקשוב והאוריינות טכנולוגית דיגיטלית | ריכוז פדגוגי מחוזי |

נספח מספר 7

דף 3 מתוך 6

- קשר גומלין בין תפקיד לסוג פעילות

| תפקיד | סוג פעילות |
| --- | --- |
| הטמעה תכנים ושירותי ענן | הדרכה לתקשורת שיתופית |
|  | הדרכה פרטנית לעו"ה |
|  | הדרכת צוות |
|  | משוב על שיעור משולב טכנולוגיה |
| הטמעה והנגשת טכנולוגיות, תשתיות תקשוב ואורייניות טכנולוגיות | הדרכה לתקשורת שיתופית |
|  | הדרכה פרטנית לעו"ה |
|  | הדרכת צוות |
|  | משוב על שיעור משולב טכנולוגיה |
|  | הנחיה לכתיבת תכנית עבודה הל"ה |
|  | פיתוח/התאמת יחידת לימוד |
|  | הנחיה לעבודה בכלי ניהול פדגוגי |
|  | הנחיה לעבודה עם פורטל בית הספר |
| הטמעת מתודולוגיות ופרקטיקות הוראה | הנחיה לכתיבת תכנית עבודה הל |
|  | פיתוח/התאמת יחידת לימוד |
|  | הנחיה לעבודה בכלי ניהול פדגוגי |
|  | הנחיה לעבודה עם פורטל בית הספר |
| הטמעת טכנו-פדגוגית של תכניות פדגוגיות ומיזמים בתקשוב וטכנולוגיה | הדרכה קבוצתית |
|  | הדרכה אישית |
|  | הערכה ומשוב |
|  | מפגש |
|  | פעילות חד פעמית |
|  | הנחיית בעלי תפקידים |
|  | הנחיית מורים בית הספר |
|  | יום האינטרנט הלאומי חד פעמי בשנה |
|  | יום מקוון |
|  | הצגת תוצר חד פעמי בשנה |
|  | ליווי תוכנית התערבות |
|  | הוראה מקוונת |
|  | למידה מרחוק |
|  | שיבוץ מנחים |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
|  | אפיון חומרים |
|  | איסוף מידע מפרויקטים |
|  | טיפול בפורטל הבית ספרי |
|  | הנחיה לעבודה בכלי ניהול פדגוגי |
|  | טיפול בתכניות העבודה |
|  | תקשורת תהליכי הל''ה |

נספח מספר 7

דף 4 מתוך 6

| תפקיד | סוג פעילות |
| --- | --- |
| הטמעה תכניות תקשוב, פרויקטים ויזמות | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
|  | אפיון חומרים |
|  | איסוף מידע מפרויקטים |
|  | הדרכה קבוצתית |
|  | הדרכה אישית |
|  | הערכה ומשוב |
|  | מפגש |
|  | פעילות חד פעמית |
|  | הנחיית בעלי תפקידים |
|  | הנחיית מורים בית הספר |
|  | יום האינטרנט הלאומי חד פעמי בשנה |
|  | יום מקוון |
|  | הצגת תוצר חד פעמי בשנה |
|  | ליווי תוכנית התערבות |
|  | הוראה מקוונת |
|  | למידה מרחוק |
|  | הדרכה קבוצתית |
|  | הדרכה אישית |
|  | הערכה ומשוב |
|  | מפגש |
|  | פעילות חד פעמית |
|  | הנחיית בעלי תפקידים |
|  | הנחיית מורים בית הספר |
|  | יום האינטרנט הלאומי חד פעמי בשנה |
|  | יום מקוון |
|  | הצגת תוצר חד פעמי בשנה |
|  | ליווי תוכנית התערבות |
|  | הוראה מקוונת |
|  | למידה מרחוק |
| הנחיית קהילות ברשת | הדרכה קבוצתית |
|  | הדרכה אישית |
|  | הערכה ומשוב |
|  | מפגש |
|  | פעילות חד פעמית |
|  | הנחיית בעלי תפקידים |
|  | הנחיית מורים בית הספר |
|  | יום האינטרנט הלאומי חד פעמי בשנה |
|  | יום מקוון |
|  | הצגת תוצר חד פעמי בשנה |
|  | ליווי תוכנית התערבות |
|  | הוראה מקוונת |
|  | למידה מרחוק |
| הנחיית תקשוב לעיצוב ותכנון פרדיגמות הוראה, תכניות פדגוגיות בתחומי התקשוב והאוריינות טכנולוגית דיגיטלית | הדרכה לתקשורת שיתופית |
|  | הדרכה פרטנית לעו"ה |
|  | הדרכת צוות |
|  | משוב על שיעור משולב טכנולוגיה |
|  | הנחיה לכתיבת תכנית עבודה הל |
|  | פיתוח/התאמת יחידת לימוד |

נספח מספר 7

דף 5 מתוך 6

- קשר גומלין בין תחום דעת למקצוע

| תחום דעת | מקצוע |
| --- | --- |
| שפות יסוד | שפת אם |
|  | מתמטיקה |
|  | מדעים |
|  | שפה זרה |
| ליבה חינוכית | חינוך לאזרחות |
|  | תרבות ישראל |
|  | כישורי חיים |
| רוח וחברה | תנך |
|  | היסטוריה |
|  | ספרות |
|  | גיאוגרפיה |
|  | מורשת |
| מחשבים | אורינות תקשוב |
|  | למידת חקר |
|  | למידה שיתופית |
|  | מיזם חינוכי ברשת |
| מחשבים | אורינות תקשוב |
|  | למידת חקר |
|  | למידה שיתופית |
|  | מיזם חינוכי ברשת |
| רוח וחברה | תנך |
|  | היסטוריה |
|  | ספרות |
|  | גיאוגרפיה |
|  | מורשת |
| כללי | ריכוז אשכול |
|  | ריכוז פדגוגי מחוזי |
|  | מחשבים/תקשוב |
|  | עברית |
|  | ערבית |
|  | אנגלית |
|  | מדעים |
|  | מתמטיקה |
|  | גיאוגרפיה |

נספח מספר 7

דף 6 מתוך 6

- קשר גומלין בין תפקיד לתוצר

| תפקיד | תוצר הפעילות |
| --- | --- |
| הטמעה תכנים ושירותי ענן | הדרכה אישית |
|  | ליווי תוכנית התערבות |
|  | הנחיית בעלי תפקידים |
|  | הערכה ומשוב |
|  | הנחיית מורים בית הספר |
|  | יום האינטרנט הלאומי חד פעמי בשנה |
|  | למידה מרחוק |
|  | הדרכה קבוצתית |
|  | פעילות חד פעמית |
|  | יום מקוון |
|  | הוראה מקוונת |
|  | מפגש |
|  | הצגת תוצר חד פעמי בשנה |
|  | אפיון חומרים |
| הטמעה והנגשת טכנולוגיות, תשתיות תקשוב ואורייניות טכנולוגיות | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
| הטמעת מתודולוגיות ופרקטיקות הוראה | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
| הטמעת טכנו-פדגוגית של תכניות פדגוגיות ומיזמים בתקשוב וטכנולוגיה | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
| הטמעה תכניות תקשוב, פרויקטים ויזמות | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
|  | איסוף מידע מפרויקטים |
| הנחיית קהילות ברשת | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |
|  | פגישה עם גורמים מתערבים |
|  | פגישה במחוז |
| הנחיית תקשוב לעיצוב ותכנון פרדיגמות הוראה, תכניות פדגוגיות בתחומי התקשוב והאוריינות טכנולוגית דיגיטלית | כל התוצרים של תפקיד "הטמעה תכנים ושירותי ענן" |