[image: image1.wmf][image: image2.jpg]















‏17/03/10
נספח 1 –  תכולת עבודת הסבת מערכת 440 VM/Z  ל- z/VM 610
תוצרי העבודה הנדרשים: 
תוצר עבודת ההסבה הוא: מחשב Z10-I01 הפועל תחת מערכת Z/VM6 על כל התוכנות הנדרשות ולרבות PSF 2 כאמור להלן. מתחת למערכת Z/VM6 תפעל מערכת Z/VM4 הקיימת על כל תת המערכות הפועלות תחתיה (במחשב הישן) באופן מלא רציף ותקין.
תיחום השירות
· תכנון מוקדם

· הכרת מערכת קיימת- תקשורת , אפליקציות והקשרים ביניהם
· הכרת תרשימי אפליקציות קריטיות ובעיות ידועות במתקן.
· צרכים עתידיים במתקן.
· פריסת DATA על גבי הדיסקים
· כוונון וצווארי בקבוק ידועים.
· הכנת רשימה מפורטת של קבצי מערכת וקבצי הגדרות של מוצרים שונים הדורשים הסבה/בדיקה/העתקה ממערכת ישנה לחדשה.
· חישוב גודל שטחי מערכת (PAGE,SPOOL,CHECKPOINT,WARM,DRC )
· הכנה  ובנית IOCP 
· התקנת מערכת הפעלה חדשה על המחשב  Z10  הכוללת את תת המערכות הבאות ברמת RSU הגבוהה ביותר הקיימת:
CP,CMS,VMSES,GCS,DVF,REXX,LE,TCPIP
· התקנת מוצרי  -  IBM :  VSAM, RSCS, HLASM, EREP,NETVIEW, ISPF, , VMBATCH, DITTO, PL/1, COBOL,DMS  , PSF , DB2, OMEGAMON,NCP,VTAM,LE/370, Control Center for VM/VSE
	רשימת המוצרים הנוכחית במשרד

	COBOL for OS/390 & VM V2-Alt

	ACF/VTAM V4 VM/ESA Inter E.

	DITTO/ESA For VM

	OS PL/I Library Ver 2

	ISPF VER 3 for VM/SP

	IBM VM RSCS Networking v3

	Display Management System V2

	VM Batch Facility Ver 2

	VSE/VSAM For VM

	LE/370

	High Level Assembler

	Control Center for VM/VSE

	DB2 Server for VSE/VM

	REXX SQL for VM

	NETVIEW V2 VM Cent sys Opt

	OMEGAMON

	NCP

	PSF


הבהרות:

התקנת מערכת ההפעלה וכל המוצרים תיעשה לאחר תכנון וישום ובהתאם להנחיות יצרן מערכת ההפעלה – חברת יבמ – כמפורט במסמכים הרלוונטיים להתקנה המפורטים להלן:

SDO PROGRAM DIRECTORY FOR ZVM AND IBM PROGRAM PRODUCT

PROGRAM DIRECTORY FOR IBM PROGRAM PRODUCT                           

BUCKET                                                                                                           
MEMO TO US                                                                                             
· INSTALLATION GUIDE                                                                                 
· בדיקות ראשוניות במערכת החדשה ופעילויות נוספות  בהתאם לנדרש.

· בצוע התאמות קבצי מערכת ושטחים (SPOOL,PAGE,ואחרים)
· בנית מערכת 2nd Level כולל עדכוני Directory. (אם נדרש)
· גיבוי המערכת החדשה
· גיבוי של המערכת החדשה בשלבים קריטיים במהלך ההסבה.
· אבחנות ייחודיות לביצוע גיבויים במערכת z/VM

· הגדרת כרטיסי OSA  למיניהם 
· סיוע בהתקנת מוצרי OEM (NESS, SAPIENS,SOFTWARE-AG)
· הגדרת שטח עבור טעינת Shared Segment.
· מיקום נכון של המוצרים בזיכרון הדמיוני למניעת בעיות.
· סיוע באבחון והגדרת הבעיות במוצרים האלו במערכת z/VM

· המשרד יבצע התקנת והתאמת מוצרי OEM תחת z/VM.
· סיוע בכל הנוגע ל-Interface למערכת ה-VM, באפיון והגדרת הבעיות מתוך מטרה לסייע לספק המוצר בקיצור משך פתרון הבעיות. 
· תכנון מאוחר וביצוע טסטים במערכת

· איתור גורמים קריטיים בנסיגה
· הגנה על שטחי מערכת ישנה לאחר המעבר לחדשה בהתאם לצרכים.
· קביעת נוהלי נסיגה.
· מעבר לייצור
· הסבת USER DIRECT (איחוד ישן וחדש).
· טסטים במערכת חדשה כמערכת ייצור (1st Level IPL).
· הפקת לקחים, ביצוע שינויים כנדרש.
· בדיקה אם נתגלו תיקוני HIPER או PTF_IN_ERROR, מאז ההתקנה, והתקנתם לפי הצורך.
· טסטים נוספים ע"פ הצורך
· העברת מערכת חדשה לייצור (Cutover).
· כוונון וייצוב מערכת ע"פ הצורך.
· הדרכה - העברת הידע למשרד, להכרת המערכת החדשה, תוך שימת דגש על: חידושים לעומת המערכת הקודמת, ניהול שטחים קריטיים במערכת, ובעיות/טעויות נפוצות על סמך  ניסיון מצטבר.

 מטרת ההדרכה הינה בין היתר, ניהול אמין ויעיל תוך ניצול נכון של יתרונות z/VM.

PAGE  
1
רח' אילת 59 תל-אביב מיקוד 66845, טלפונים: 03-5194500, 03-5194501 פקס: 03-5103726
רח' יד חרוצים 10 ירושלים מיקוד 91012, טלפונים: 02-6708103,  02-6708198 פקס: 02-6708211
אתרנו באינטרנט: WWW.MOLSA.GOV.IL

