מדינת ישראל

משרד הפנים

מינהל התכנון

מכרז פומבי מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים – מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 
אפריל 2010 

ניסן התש"ע
מסמך זה הינו רכוש משרד הפנים

המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה

בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא 

מלבד מענה על ההזמנה לקבלת הצעות
תוכן העניינים

	שם הפרק / סעיף  
	סיווג
	עמוד

	פרק 1
	מנהלה
	I
	
	1

	
	1.1
כללי
	I
	
	1

	
	1.2
הגדרות 
	M
	
	1

	
	1.3
הנחיות והבהרות כלליות
	I
	
	2

	
	1.4
גוף המכרז
	I
	
	4

	
	1.5
סיווג סעיפי המכרז
	M
	
	4

	
	1.6
תנאים להשתתפות במכרז
	M
	
	4

	
	1.7
התחייבויות ואישורים שיש לצרף להצעה
	M
	
	5

	
	1.8
התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין חתימה על ההסכם
	
M
	
	
6

	
	1.9
התחייבויות המשרד
	I
	
	7

	
	1.10
ביטול ההזמנה לקבלת הצעות
	I
	
	7

	
	1.11
בעלות על המכרז ועל ההצעה
	I
	
	7

	
	1.12
שלמות ההצעה ואחריות כוללת
	M
	
	8

	
	1.13
מבנה המענה הנדרש לפרקים 3 ו- 4
	I
	
	8

	
	1.14
בדיקת ההצעות והערכתן- אמות מידה
	I
	
	9

	
	1.15
תקופת ההתקשרות
	M
	
	9

	
	1.16
בקרה ומעקב
	I
	
	9

	
	1.17
איסור ניגוד עניינים
	M
	
	10

	
	1.18
הליכים בגמר ההתקשרות
	M
	
	12

	
	1.19
עידוד נשים בעסקים
	M
	
	12

	
	1.20
העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית
	M
	
	13

	
	1.21
סמכות השיפוט
	I
	
	13

	
	1.22
טבלת ריכוז תאריכים
	I
	
	13

	פרק 2
	יעדים ודרישות לביצוע העבודה
	M
	
	14

	
	2.1
רקע ותאור העבודה
	M
	
	14

	
	2.2
המערכת הארגונית
	M
	
	15

	
	2.3
מטרות ויעדים
	M
	
	16

	
	2.4
תוכנית העבודה
	M
	
	16

	
	2.5
הצוות המקצועי
	M
	
	18

	
	2.6
שירותים תומכים ודרישות נוספות
	M
	
	27

	פרק 3
	מימוש – המציע ויכולותיו לביצוע העבודה
	L
	
	30

	
	3.1
פרטי המציע
	L
	
	30

	
	3.2
יכולת המציע (פרופיל הספק ופעילותו)
	L
	
	30

	
	3.3
תוכנית העבודה המוצעת
	L
	
	32

	
	3.4
צוות העבודה המוצע לביצוע העבודה
	L
	
	54

	
	3.5
הבהרות לספק
	M
	
	55

	פרק 4
	עלויות
	M
	
	57

	
	4.1
הנחיות
	M
	
	57

	
	4.2
עלות כוללת לביצוע כל שלבי העבודה
	M
	
	57

	
	4.3
הבסיס לחישוב עלות עבודות נוספות בלתי צפויות
	M
	
	58

	
	4.4
אבני דרך לתשלום
	M
	
	58

	
	4.5
הצעת מחיר לביצוע העבודה
	L
	
	59

	נספח א'
	הצהרת הספק המציע
	
	
	61

	נספח ב'
	הסכם
	
	
	63

	נספח ג'
	הצהרה על שמירת סודיות
	
	
	90

	נספח ד'
	כתב ערבות
	
	
	92

	נספח ה'
	אישור על עריכת ביטוח
	
	
	95

	נספח ו'
	הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים
	
	
	96

	נספח ז'
	אישור רו"ח כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה
	
	
	
97

	נספח ח'
	מפ"ל- משקלות הסעיפים להערכת ההצעה
	
	
	98

	נספח ט'
	רשימת תיוג עקרונית לבדיקת שלמות הבקשה להיתר בניה
	
	
	101

	נספח י'
	תנאים לקבלת תעודת גמר
	
	
	103

	נוסח המודעה לפרסום המכרז
	
	
	106


פרק 1: מנהלה (I)
1.1
כללי
1.1.1
משרד הפנים מבקש בזה הצעה למתן שירותים הנדסיים ומקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה עבור בדיקת בקשה להיתר בניה ושרותי פיקוח על הבניה לשלב א' בהקמת מתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו.
1.1.2
היתר הבניה לשלב א' בהקמת מתקן התפלת מי-ים שורק יחולק לשתי בקשות נפרדות:

א.
מתקן ההתפלה הצפוני הכולל את מערך ההתפלה, מתקן השאיבה, מערך צנרת הרכז והיניקה, וצנרת המים המותפלים היבשתית עד למאגרי המים (להלן: "מתקן ההתפלה הצפוני").

ב.
מאגרי מים ומערך ההתחברות למערכת הולכת המים הארצית (להלן: "מתקן האגירה").
1.1.3
לכל בקשה יתקיימו בדיקת ההיתר והפיקוח על הבניה בנפרד.
1.1.4 
למסמכי המכרז מצורפים קבצי מסמכי ונספחי תת"ל 36. במידה וקיימת בעייה בהורדת קבצים אלה, ניתן לפנות לידי נציג המשרד בדואר אלקטרוני itamarKe@moin.gov.il ע"מ לקבל הקבצים בתקליטור.
1.1.5
המכרז הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

1.1.6
כל מקום שבו מוזכר אדם או בעל תפקיד בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.

1.2
הגדרות (M)
אחראי מקצועי:
נציג המשרד האחראי על העבודה. באחריותו תיאום העבודה הכוללת מול הספק.
העבודה/ השירות:
עבודה שתתבצע לפי ובהתאם למכרז והצעת הספק.

המשרד: 
משרד הפנים.
ועדה לתשתיות לאומיות:
 ועדה ארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות הפועלת מכוח סעיף 6א לחוק התכנון והבניה.

זוכה/ספק זוכה: 
ספק אשר יבחר ע"י המשרד לביצוע העבודה במסלול א' ו/או במסלול ב'. 

חוק התכנון והבניה: 
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 על שינוייו והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות כל חוק, תקנה והוראה העוסקים בתכנון ובניה הרלוונטיים לביצוע העבודה.

מינהל התכנון: 
מינהל התכנון, במשרד הפנים.
מכרז/הזמנה לקבלת הצעות:
הזמנה זו לקבלת הצעות על כל נספחיה.

מציע/ספק מציע: 
יחיד או תאגיד או מספר יחידים או תאגידים שחברו או התאגדו בדרך כלשהי לצורך הגשת ההצעה. 

רשות רישוי: 
לעניין ועדה לתשתיות לאומיות, כמפורט בסעיף 6ב לחוק התכנון והבניה.
1.3
הנחיות והבהרות כלליות
1.3.1
נציג המשרד האחראי להזמנה זו לקבלת הצעות הוא מר אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר (תכנון תשתיות).
1.3.2
כנס ספקים:

לא יתקיים כנס ספקים. 
1.3.3
שאלות ובקשות הבהרה:

שאלות ובקשות הבהרה יועברו בכתב בלבד, כדלקמן:

א.
לידי נציג המשרד בפקס מס' מס' 02-5697997 וכן בדואר אלקטרוני itamarKe@moin.gov.il. שאלות ובקשות אשר יופנו בדרך אחרת לא יענו.

ב.
יש לוודא קבלת הפקס/ הדוא"ל עם הגב' יונית נפש בות"ל, טל' 02-5312666.

ג.
בכותרת הפניה יצוין: "שאלת הבהרה למכרז מס' 15/2010 - מתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36". הפניה תכלול את הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' הפקס וכתובת דוא"ל למענה.
ד.
שאלות ובקשות הבהרה תתקבלנה עד לתאריך 6/5/2010 בשעה 12:00 בצהרים.

ה.
השאלות ותשובות לשאלות ישלחו באופן מרוכז באמצעות הפקס והדוא"ל. כמו כן, יפורסמו השאלות והתשובות לשאלות באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. לא יועברו תשובות פרטניות למשתתפים.
1.3.4
הגשת ההצעה:

ההצעה תוגש במעטפה חתומה ע"י המציע. על המעטפה ירשם: "הצעה להזמנה למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 - מכרז מס' 15/2010". ההצעה תכיל:
א.
מעטפת מקור אשר תכלול:
1)
מסמכי המכרז על כל נספחיו, לרבות ההסכם המצורף כנספח ב', חתומים בכל עמוד בחותמת ובחתימת המציע; יודגש כי יש לחתום על מסמכי המכרז כפי שיודפסו מתוך קובץ ה- PDF באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בלבד.
2)
כל האישורים וההתחייבויות המקוריים;

3)
עותק מס' 1 של המענה המפורט לפרק 3 אשר יסומן על גבי הכריכה/דף שער כמקור, חתום בכל עמוד בחותמת ובחתימת המציע; ניתן להעזר בקובץ word של פרק 3 למסמכי המכרז המצורף לקובץ מסמכי המכרז באתר האינטרנט של משרד הפנים.

4)
מעטפה פנימית ובה 3 עותקים של המענה לפרק 4, חתומים בכל עמוד בחותמת ובחתימת המציע. על המעטפה הפנימית ייכתב: " הצעה להזמנה למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 - מכרז מס' 15/2010" ; שם המציע; והמלים "הצעת מחיר".

ב.
מעטפת העתקים אשר תכלול 6 עותקים מהמענה המפורט לפרק 3, לרבות כל המסמכים הנלווים הנדרשים על פי פרק זה. עותקים אלה מיועדים לשרת את וועדת המשנה המקצועית לשיפוט ההצעות, ולכן יש להקפיד שלא יכללו את המענה לפרק 4 – הצעת המחיר. עותקים אלה יסומנו על גבי הכריכה/דף שער כעותק מס' 2 והלאה;
1.3.5
הפקדת ההצעה:
ההצעה תופקד לא יאוחר מיום 2/6/2010 בשעה 12:00. יש להחתים את המעטפה על ידי השומר בכניסה לבנין, לכתוב עליה תאריך ושעת קבלה, ולהכניסה לתיבת המכרזים של משרד הפנים, ברח' קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים.
הצעה שתגיע באיחור או שתגיע בלתי חתומה לא תשתתף במכרז.

1.3.6
את ההצעה יש להגיש בשפה העברית.
1.3.7
אנו ממליצים להגיש את ההצעה, או לפחות את העותקים מהמענה המפורט לפרק 3, כשהם מודפסים משני צידי הדפים על מנת לחסוך בנייר.

1.3.8
במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין הצעת הספק, יגבר האמור במכרז. נוסח המכרז הקובע הינו נוסח המכרז כפי שישמר במשרד.

1.4
גוף המכרז
המכרז מכיל:
פרק 1:

מנהלה.

פרק 2:

יעדים ודרישות לביצוע העבודה.
פרק 3: 
מימוש – המציע ויכולותיו לביצוע העבודה.
פרק 4:

עלויות.

נספחים:
כמפורט בתוכן העניינים.
1.5
סיווג סעיפי המכרז (M)
סעיפי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא:

I
סעיף המובא לידיעה בלבד (Information) ואין צורך בתשובה. העדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי". במקרים בהם למציע הערות לסעיפים שסווגו בסיווג זה, שאין בהם כדי הסתייגות מתנאי המכרז, יצרף המציע הערות אלה כנספח לטופס הצהרת הספק המציע בנספח א'.
M
סעיף חובה (Mandatory) המספק מידע לצורך הכנת ההצעה. המענה לסעיפים אלה במכרז יהיה מסוג " קראתי והבנתי – מקובל עלי" תוך אזכור ספרור הסעיף הרלוונטי בהצהרה המתאימה בנספח א' – הצהרת הספק המציע, ובחתימת המציע על גבי הצהרה זו. במקרים בהם למציע הערות לסעיפים שסווגו בסיווג זה, שאין בהם כדי הסתייגות מתנאי המכרז, יצרף המציע הערות אלה כנספח לטופס הצהרת המציע המוזכר לעיל. הסתייגות לסעיף המסווג בסיווג זה מקנה למשרד את האפשרות לפסול את ההצעה על הסף.

L
סעיף חובה (Mandatory). תשובת המציע תהיה תשובה מפורטת, מלאה ומדוייקת בהתאם לעניינו של הסעיף. העדר תשובה של המציע, תשובה שאינה עונה לדרישה, או תשובה לא ברורה ו/או חד משמעית, עלולה להביא לפסילת ההצעה על ידי המשרד. במידה וקיימת דרישה החוזרת על עצמה בסעיפים אחרים/שונים, יש להפנות כתשובה, למקום המתאים.

סעיף שלא סווג דינו כסיווג ראש הפרק או הסעיף הראשי אליו הוא שייך.
1.6
תנאים להשתתפות במכרז (M)
רשאי להגיש הצעה למכרז זה מי שימלאו אחר כל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

1.6.1
מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בעבודות בתחום התכנון והבניה, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום ליווי הליכי רישוי בניה, לרבות ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי.
1.6.2
היה ולצורך הגשת ההצעה חברו או התאגדו אד-הוק מספר גופים או תאגידים, ניתן יהיה לראותם כעומדים בתנאי הסף דלעיל, במידה וכל אחד ממרכיבי הגוף או התאגיד עונים על תנאי 1.6.1 דלעיל.
1.6.3
ראש הצוות המקצועי יהיה בעל וותק מקצועי מוכח של 10 שנים בעבודות בתחום התכנון והבניה וניסיון מוכח בתחום ליווי הליכי רישוי בניה, לרבות ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי.

ראש הצוות המקצועי של קבוצת היועצים, שתבדוק ותלווה את הבקשה להיתר, הוא דמות בעלת חשיבות רבה בתהליך ליווי הבקשה להיתר. הוא נדרש ליכולות מקצועיות וניהוליות ברמה גבוהה וביכולות של סמכות מקצועית מול צוות המתכננים ויזם נשוא ההיתר. למעשה, מקביל תפקידו לתפקיד מנהל מח' רישוי בוועדה מקומית. לפיכך נדרש לתפקיד זה וותק מקצועי מוכח של 10 שנים בעבודות בתחום התכנון והבניה.
1.6.4
אי קיום ניגוד עניינים בביצוע העבודה האמורה, בהתאם לקבוע במכרז.
1.6.5
תנאים נוספים כמפורט במכרז.
המציע יצהיר בנספח א' על עמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל.
1.7
התחייבויות ואישורים שיש לצרף להצעה (M)
1.7.1
הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד  120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

1.7.2
המשרד יהיה רשאי לבקש בדיקת הצוות המוצע על ידי המציע או כל בדיקה אחרת בהקשר להצעה זו.
1.7.3
ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שרותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א – 1981 (להלן "ערבות הגשה") על שם המציע, על סך 25,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתעמוד בתוקפה עד 30/10/2010. ערבות ההגשה תוגש בהתאם לנוסח ערבות הגשה המצורף למכרז בנספח ד'. המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות אם הספק לא יעמוד בתנאי המכרז וההצעה.

ניתן להגיש שתי ערבויות בסכום כולל של 25,000 ₪ ובתנאי שהאחת תהא על שם המציע והשניה על שם אחד מחברי הצוות המקצועי. במקרה זה, יהיה המשרד רשאי לחלט כל אחת מהערבויות או את שתיהן, אם הספק לא יעמוד בתנאי המכרז וההצעה. 
לתשומת ליבכם, על פי פסיקת בית המשפט העליון, שיקול הדעת של ועדת המכרזים של המשרד בדבר הכשרת פגם בערבות הינו מצומצם ביותר וערבות שאינה עונה על הדרישות המדויקות של המכרז עלולה להוביל לפסילת ההצעה על הסף.
1.7.4
אישור תקף על ניהול ספרים רשומים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

1.7.5
במידה והמציע הוא תאגיד- יצורפו להצעה אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד, לרבות העתקים ממסמכי התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא הזמנה לקבלת הצעות זו. יש לצרף אישור רואה חשבון או עורך דין לאמיתות הנתונים האמורים.

1.7.6
אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה מטעם מע"מ.
1.7.7
אישורים מרו"ח באשר להיקף המחזור השנתי לשנים 2007 ו- 2008.
1.7.8
הצהרת המציע בנוסח המצורף כנספח א' להזמנה זו, בצרוף כל האישורים וההצהרות הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז 
1.7.9
הסכם חתום בנוסח המצורף להזמנה זו (נספח ב'). אם יעודכן ההסכם במהלך הכנת ההצעה, על המציע להגיש את ההסכם החתום במהדורתו העדכנית, יחד עם הגשת הצעתו. ההסכם החתום יהיה אישור להסכמתו של המציע לתנאיו.

1.7.10
בכל מקרה של דחייה בבחירת הספק, יוארך תוקף ערבות ההגשה, ויחודשו כל האישורים והמסמכים הנדרשים.
1.7.11
אישור חברת הביטוח לגבי הסכמתה לבטח ביטוח כפי שנדרש במסגרת מכרז זה בדרך של חתימה על נספח הביטוח ע"י חברת הביטוח (נספח ה').
1.7.12
כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים לשנת הגשת ההצעה.
ההתחייבויות והאישורים יצורפו במעטפת המקור כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל.

אי הגשת ההתחייבויות והאישורים כנדרש לעיל תמנע בחינת הצעת המציע ועלולה לפסול את ההצעה על הסף.
1.8
התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין חתימה על ההסכם (M)
1.8.1
הספק הזוכה ימציא למשרד ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שרותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א – 1981 (להלן: "ערבות ביצוע") על שם המציע, צמודה למדד המחירים לצרכן, בערך של 5% מסכום התמורה כולל מע"מ שיקבע בהסכם. ערבות הביצוע תוגש בהתאם לנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח ד', כאשר המדד הבסיסי לצורך זה יהיה המדד הנכון לחודש בו הוגשו ההצעות. ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום הרבעון הראשון לאחר תום תקופת ההסכם.
1.8.2
ערבות הביצוע תבטיח את קיום התחייבויות הספק על פי ההסכם אשר ייחתם איתו. חלוט ערבות הביצוע לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים על ידי הספק הזוכה למשרד.

1.8.3
הספק הזוכה ימציא למשרד עותק של ההסכם, חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו, ואישור על עריכת ביטוח כפי הנדרש על פי ההסכם, תוך 10 ימים מיום קבלת ההסכם לחתימתו.
1.8.4
הספק הזוכה מתחייב לחדש את כל האישורים המפורטים בסעיף זה ובסעיפים 1.7.4 ו- 1.7.6 במהלך תוקפו של ההסכם.
1.8.5
הספק הזוכה מתחייב להחזיר למשרד כל מסמך או ציוד שיימסר לו במסגרת ההסכם מיד עם דרישה מטעם נציגי המשרד. כמו כן מתחייב הספק לפעול על פי הנחיות קצין הביטחון של המשרד, במידה ויהיו כאלו.
1.9
התחייבויות המשרד
1.9.1
אין המשרד מתחייב לקבל את הצעת המציע, את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או כחלקים ממנה. כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
1.9.2
המשרד רשאי לחתום על הסכם חלקי לביצוע העבודה, בין השאר על מנת לבחון את יכולתו של המציע לבצע את העבודה.

1.9.3
המשרד רשאי לפצל את העבודה בין שני ספקים, או יותר, לפי שיקול דעתו.
1.9.4
המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההזמנה לקבלת הצעות ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כדבעי.
1.9.5
עומס עבודה – המשרד רשאי, בין יתר שיקוליו, ובכפוף למתן זכות טיעון, שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כהצעה הזוכה במכרז, אם לדעת המשרד, היקפי ההתחייבויות החוזיות של המציע עלולים להשפיע על יכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז ביעילות ובלוח הזמנים הנדרש.
1.9.6
המשרד רשאי, במהלך הבדיקה וההערכה, לפנות למציע כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר וזאת בכפוף לקבוע בחוק חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 והתקנות שהותקנו לפיו.
1.10
ביטול ההזמנה לקבלת הצעות
המשרד רשאי לבטל את ההזמנה לקבלת הצעות או לצאת בהזמנה לקבלת הצעות חדשה וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסברים למציע או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
1.11
בעלות על המכרז ועל ההצעה
1.11.1
מכרז זה הוא קניינו של המשרד אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.
1.11.2
הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המציע. למציע תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות אחרות. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי הזמנה זו לקבלת הצעות או באם יתחייב הדבר על פי כל דין.
1.11.3
מציעים שלא זכו, רשאים לבקש לעיין בהצעת הספק שזכה. המציע רשאי לציין מראש (בהערות לסעיף זה בנספח א') אלו חלקים מהצעתו חסויים מפני הצגה לאחרים מטעם שעיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. למרות זאת, המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו להציג בפני הספקים שלא זכו כל מסמך אשר להערכתו המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי כאמור.
1.12
שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)
1.12.1
המציע נדרש להגיש הצעה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. עם זאת המשרד יהיה רשאי לבחור בחלק מההצעה וליישמה בחלקים ו/או  בשלבים. לצורך קבלת שירות בתחומים המסופקים על ידי ספקי משנה, יהיה המשרד רשאי לפנות ישירות אליהם או אל הספק הזוכה.
1.12.2
לספק הזוכה תהיה אחריות כוללת לביצוע העבודה, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה שהוצעו. בנוסף, יהיו חייבים גם קבלני המשנה, ביחד ולחוד, כלפי המשרד. המציע יצרף, במעטפת המקור כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל, את הסכמי ההתקשרות הקיימים עם ספקי/ קבלני משנה, לרבות מכתב התחייבויות בו הם מבהירים כי קראו את המכרז על נספחיו, לרבות ההסכם, וכי הם מבינים אותו ומסכימים לאמור בו. אין באמור לעיל כדי לפגוע באחריות המקצועית של כל אחד מהעובדים וקבלני המשנה במסגרת העבודה.

1.13
מבנה המענה הנדרש לפרקים 3 ו- 4
1.13.1
המענה לפרקים 3 ו- 4 יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המכרז ותכולת העבודה. לדוגמה: סעיף 3.2 במענה יכיל תשובה לסעיף 3.2 במכרז, סעיף 3.3 תשובה לסעיף 3.3  וכו'. סעיף לגביו אין צורך בתשובה, על פי שיטת סיווג סעיפי המכרז (סעיף 1.5), יפסח. הסעיף הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במכרז. המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
1.13.2
המציע רשאי להוסיף הערות והצעות משלו על ידי הוספת סעיף אשר יסומן "99". לדוגמה: בסוף סעיף משנה – 99.Y.X. מטרת שיטת הוספת סעיפים זו היא לאפשר למציעים צמידות למבנה המכרז, תוך מתן מקום להכנסת כל המידע שהמציע חש כי הוא נדרש לצורך הצגת הצעתו.
1.13.3
במקרה של כפילות/חזרה על מידע – ניתן, במסגרת תשובת המציע לסעיף, להפנות לסעיף אחר שיש בו את התשובה.
1.13.4
המענה לפרקים 3 ו- 4 יהיו חלק מההצעה אך יוגשו בנפרד כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל.

1.14
בדיקת ההצעות והערכתן – אמות מידה
ההצעות תיבחנה עפ"י אמות המידה המופיעות בנספח ח'.
1.15
תקופת ההתקשרות (M)
1.15.1
תקופת ההתקשרות הינה ממועד החתימה של המורשים להתחייב מטעם המשרד על ההסכם ועד 31.12.2015 (להלן: "תקופת ההסכם"). תקופה זו מוערכת כפרק הזמן הנדרש עד לסיום הליך הרישוי נשוא מכרז זה. על המציע לקחת בחשבון כי יתכנו שינויים או עיכובים בלוחות הזמנים מסיבות שונות, ואין באמור לעיל התחייבות של המשרד ללוחות זמנים אלה.
התחלת העבודה תהיה שבוע ממועד החתימה של המורשים להתחייב מטעם המשרד על ההסכם.

1.15.2
למשרד תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק בתקופות קצובות נוספות, באותם תנאים וללא תוספת תמורה וזאת עד לסיום הליך הרישוי נשוא מכרז זה.
1.15.3
כל הארכה תהיה על ידי הודעה בכתב של המורשים להתחייב מטעם המשרד ובכפוף למגבלות התקציב.
1.16
בקרה ומעקב
1.16.1
הספק יעביר למשרד דיווחים תקופתיים על דרך ביצוע העבודה, במועדים ובהתאם למתכונת שתסוכם עימו, דיווחים מיוחדים לפי דרישה ודיווחים כנדרש בהוראת תכ"מ 7.2.9 או כל הוראה אחרת המחליפה אותה.

1.16.2
הספק ידווח מיידית לאחראי המקצועי על אירועים מהותיים הקשורים ביישום המיזם. זאת, לרבות תקלות ושיבושים בעבודה, אובדן מידע או תקלה באבטחתו, וכן אירועים אחרים שיש להם השלכה על רציפות השירות או תקינותו.
1.16.3
למען הסר ספק, יובהר כי עבור הכנת והגשת הדיווחים בהתאם לקבוע בסעיף זה, לא ישלם המשרד כל תמורה וכי את עלות הכנת הדיווחים יש לגלם בתקורה הנדרשת בגין העבודה.

1.17
איסור ניגוד עניינים (M)
בסעיף זה:
"אמצעי שליטה"
בתאגיד - כל אחד מאלה: 

(1)
זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר; 

(2)
הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי; 

(3)
הזכות להשתתף ברווחי התאגיד; 

(4)
הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו.

"בעל עניין"
בתאגיד - מי שמחזיק, בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן או שלוח או בכל דרך אחרת, ב- 5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה.
"השפעה נכרת" 
בתאגיד - היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי השליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל-פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד: מבלי לגרוע מכלליות האמור יראו אדם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק עשרה אחוזים  (10%) או יותר גם מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד.

"חברה" 
לרבות תאגיד אחר.

"חברה–אם" 
חברה בעלת השפעה ניכרת בחברה אחרת. 

"חברה בעלת-זיקה" חברה-אם, חברה-בת, חברה-אחות, חברה שהיא בעל עניין, חברה-מסונפת, חברה-קשורה, חברה-קרובה או חברה-שותפה.

"חברה-בת" 
חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה ניכרת. 

"חברה-מסונפת"
חברה אשר חברה אחרת היא בעלת עניין בה.

"חברה-קשורה"
חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הינן בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה. 

"חברה-אחות" 
חברה אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל השפעה ניכרת באחרת. 

"חברה-קרובה" 
חברה אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל עניין באחרת. 

"חברות-שותפות" 
כל אחת מאלה:

חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית. 

חברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה שלישית.
חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת בעלת השפעה ניכרת בה. 
"עניין אישי"
לרבות עניין אישי של קרוב או גוף שהנציג או קרובו הם בעלי עניין בו.

"קרוב"
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, שותף, מעביד, או עובד של הנציג.

1.17.1
השתתפות במכרז תהא אסורה לספק הנמצא בניגוד עניינים עם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה. ניגוד עניינים כאמור בין אם תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל ולרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.
1.17.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כניגוד עניינים :

א.
יחיד או תאגיד שהוא או עובדיו או מי מטעמו בעל ענין ו/או בעל עניין אישי ביזום ו/או ביצוע ו/או הקמה ו/או פיקוח של המיזם נשוא העבודה, לרבות במקרקעין שעליהם עתיד לקום הפרויקט נשוא העבודה ו/או במקרקעין הגובלים בפרוייקט האמור, או מי שיש לו השפעה ניכרת על יחיד או תאגיד כאמור.

ב.
יחיד או תאגיד שחברה בעלת זיקה אליו היא בעלת ענין ביזום ו/או הקמה ו/או ביצוע ו/או פיקוח של הפרויקט נשוא העבודה, לרבות במקרקעין שעליהם עתיד לקום הפרויקט ו/או במקרקעין הגובלים בפרוייקט האמור .

ג.
מי שהוא שהוא נושא משרה, עובד או מועסק בדרך כלשהיא על ידי יחיד או תאגיד כאמור בסעיפים הקטנים דלעיל.
1.17.3
יחד עם זאת, המשרד יהיה רשאי לשקול השתתפות ספק בביצוע העבודה, על אף היותו עוסק בפעולה שעולה כדי ניגוד עניינים כאמור, באם ימצא כי אין בו משום השלכה של ממש להיווצרות ניגוד ענינים עם ביצוע העבודה וזאת לרבות על דרך קביעת תנאים והגבלות לעניין זה.

לשם כך, יש לפרט במסגרת ההצעה לעבודה זו, כל פעולה כאמור ולנמק מדוע אין בפעולה האמורה בכדי לגרום לקיום חשש ממשי להיווצרות ניגוד עניינים.

1.17.4
מחשש לניגוד עניינים תהיה למשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות לפסול הצעה לביצוע העבודה או להורות על החלפתו של מי מחברי הצוות המקצועי או להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור.

הספק נדרש לדווח בכתב, על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ושהתעוררה לאחר הגשת הצעתו לביצוע העבודה וזאת עד לקבלת החלטת המשרד בדבר זהותו של הספק הזוכה. במידה והספק סובר כי ראוי ונכון להחיל עליה את הסייג האמור בסעיף 1.17.3 עליו לנמק בקשתו. הודעה כאמור תימסר לא יאוחר משלושה ימים מיום שנודע לספק על קיום ניגוד הענינים האמור. 

1.17.5
הספק הזוכה מתחייב לדווח מראש ובכתב לאורך כל תקופת ההתקשרות, על כל עבודה חדשה שבדעתו או בדעת מי מחברי הצוות המקצועי להתקשר לביצועה בתחום העבודה נשוא מכרז זה ולפרט מדוע אין בהשתתפות בפרוייקטים אלה משום ניגוד עניינים וזאת בתוך שבוע מהמועד שבו הודעה לו. לא יתקשר הספק לביצוע עבודה כאמור, אלא באישור המשרד ובכפוף לתנאיו.
1.17.6
רשימת עבודות התכנון כפי שיאושרו על ידי המשרד תצורף כנספח ז' להסכם.
1.17.7
הספק מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה וזאת החל מיום החתימה על ההסכם ועד לתום חצי שנה מתום תקופת ההתקשרות.

הצהרה והתחייבות הספק וכל חברי הצוות כי ימנעו ממצב של ניגוד עניינים מצורפת כנספח ה' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
כל האמור לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל הפועלים מטעמו במסגרת העבודה.
1.18
הליכים בגמר ההתקשרות (M)
1.18.1
בתום תקופת ההתקשרות, יעביר הספק בצורה מסודרת את המסמכים והחומר הנוגע למיזם לידי האחראי המקצועי מטעם משרד הפנים, כפי שיקבע על ידי המשרד.

1.18.2
הספק אחראי להעברת המסמכים והחומר הנוגע למיזם גם ממשרדי יועצים / נותני שירותים שהועסקו מטעמו במיזם.

1.18.3
המידע יכלול גם מידע אלפא- נומרי, בהתאם למענה שיציג הספק להעברתו בתקשורת אלקטרונית, וכן מידע רלבנטי האגור במשרדי הספק בכלי המעקב והבקרה על המיזם.

1.18.4
העברת החומר תיעשה בתיאום עם האחראי המקצועי מטעם משרד הפנים.

1.19
עידוד נשים בעסקים (M)
1.19.1
מציע העונה על דרישות תיקון חוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002, לעניין עידוד נשים בעסקים, יגיש אישור רואה חשבון ותצהיר בנוסח המובא בנספח ז' למכרז זה, לפיו העסק בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק.
1.19.2
אישור רואה החשבון והתצהיר יצורפו למעטפת המקור כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל.
1.20
העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית (M)
1.20.1
המציע יצהיר בנספח א' שמוסכם עליו כי העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית תהיה בהתאם לאמור בתקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית), התשנ"ה – 1995.

1.20.2
אישור רואה חשבון העונה על דרישות התקנות דלעיל יצורף למעטפת המקור כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל.
1.21
סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
1.22
טבלת ריכוז תאריכים
	ספרור
	הפעילות
	התאריך

	1
	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
	6/5/2010

	2
	מועד אחרון להפקדת ההצעות
	2/6/2010

	3
	מועד תוקף ערבות ההגשה
	30/10/2010


המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להפקדת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ובאתר האינטרנט של משרד הפנים.
פרק 2: יעדים ודרישות לביצוע העבודה (M)

2.1
רקע ותאור העבודה
2.1.1
משרד הפנים, לצורך ביצוע משימותיו, נדרש לרכישת שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה וליווי של הליכי רישוי בניה.
2.1.2
השירותים יינתנו לועדה לתשתיות לאומיות ולרשות הרישוי במסגרתה.

2.1.3
תאור העבודה:
א.
תת"ל 36 כוללת את הקמת מתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו. הקמת המתקן חולקה, במסגרת התת"ל, לשני שלבי עבודה. 

שלב א' של המתקן הכולל הקמת מתקן ההתפלה הצפוני, תחנות השאיבה לרבות מערך הצנרת שלהם (מחצית ההספק) ומאגרי המים לרבות מערך הצנרות אל מערכת ההולכה הארצית.
שלב ב' הכולל את השלמת המתקן למלוא התפוקה על פי המוגדר בתת"ל אינו כלול במכרז זה.
ב.
בדיקה וליווי של הליכי רישוי בניה עבור בדיקת היתר בניה ופיקוח על הבניה, של היתר בניה מכוח תת"ל 36, המבוקש ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומקורות, להקמת מתקן להתפלת מי ים. 
ג.
הפרויקט מורכב ממתקן התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה, מערכת של צנרת יניקת מי ים בלב הים, מערכת של צנרת להחזרת מי הרכז לים, תחנת שאיבה בקרבת החוף, מערכת טיפול קדם, מאגרי מים, תחנת שאיבה ומתקני טיפול לקליטת מי הים המותפלים, צנרת מים להעברת המים המותפלים למערכת אספקת המים הארצית ומסדרון לחיבור המתקן למערכת הולכת מתח עליון של חברת החשמל. 

ד.
אתר מתקן ההתפלה, ומאגרי המים המותפלים מתוכננים דרומית לשפד"ן. ממתקן ההתפלה נמשכת רצועת צנרות עד לים, לאורך נחל שורק, צפונית לקיבוץ פלמחים ובתוך הים. תחנת השאיבה של מי הים מתוכננת מצפון לגדת נחל שורק, כ-350 מ' מחוף הים. מאתר המאגרים ותחנת השאיבה נמשכות 3 רצועות צנרת המתחברות במזרח למערכת ההולכה הארצית (לקו ירקון מערבי), בצפון לקו המים הראשי של ראשל"צ, חולון ובת-ים ובדרום לחיבור לצנרת המים המותפלים מהמתקן בפלמחים. 

ה.
היתר בניה למתקן יחולק לשתי בקשות נפרדות:
1)
מתקן ההתפלה הצפוני.
2)
מתקן האגירה.
ו.
לכל בקשה יתקיימו בדיקת ההיתר והפיקוח על הבניה בנפרד. לפיכך, תידרשנה במסגרת מכרז זה הצעה נפרדת לכל בקשה.
2.2
המערכת הארגונית
2.2.1
מינהל התכנון במשרד הפנים אחראי על התכנון הכולל של מדינת ישראל. לצורך ביצוע מיטבי של משימותיו השוטפות, נדרש מינהל התכנון ליצור קשר עם ספקים בתחומי התכנון השונים.
2.2.2
העבודה מיועדת עבור הועדה לתשתיות לאומיות במינהל התכנון, לצורך מתן שירותים לרשות הרישוי בועדת לתשתיות לאומיות.
2.2.3
האחראי המקצועי מטעם המשרד לעבודה זו הוא מר אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר (תכנון תשתיות) או מי שיקבע על ידי מנהל מינהל התכנון.
2.2.4
הספק יהיה כפוף בתקופת עבודתו לאחראי המקצועי ויפעל בהתאם להוראותיו והנחיותיו.

2.2.5
המשרד יהא רשאי לשנות את זהות האחראי המקצועי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב לספק.
2.2.6
הועדה לתשתיות לאומיות ורשות הרישוי במסגרתה, במסגרת הענינים והשטחים הקבועים בחוק, נדרשת לאשר ולהוציא היתרי בניה ולפקח על הביצוע, עד להוצאת תעודת גמר בתום עבודות הבניה.

2.2.7
רשות הרישוי רשאית להסתייע בשירותי ייעוץ הנדסיים-מקצועיים אשר יבדקו את הבקשות להיתר וילוו את ביצוען. 

2.2.8
במסגרת יחסי הגומלין בין הועדה לתשתיות לאומיות לבין הספק, יצוינו בין השאר המרכיבים הבאים:

א.
הספק יפעל בביצוע העבודה, אל מול הועדה דלעיל ורשות הרישוי במסגרתה, באמצעות האחראי המקצועי.

ב.
האחראי המקצועי רשאי לקבוע מתכונת עבודה מול הספק, במסגרת הדרישות של מכרז זה ובכפוף למכלול הקבוע בו ולהנחיות הפנימיות של משרד הפנים ולרבות על דרך מינוי מי מטעמו שתפקידו יהיה לתאם את עבודת הספק בביצוע העבודה.
ג.
הספק יידרש לקיים ממשק מקצועי עם גורמים רלבנטיים במשרדי הממשלה לצורך ליווי הליכי העבודה, בהתאם לדרישות רשות הרישוי והאחראי המקצועי.
ד.
יודגש כי הארכת ו/או הגדלת ההתקשרות תהיה בתוקף רק לאחר חתימת המורשים להתחייב מטעם המשרד.
2.2.9
יו"ר רשות הרישוי לעבודה זו הוא אדר' שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון.
2.3
מטרות ויעדים
2.3.1
מטרות העבודה:
רכישת שירותים הנדסיים מקצועיים, לרבות בדיקות תכנוניות, סביבתיות והנדסיות, עבור הועדה לתשתיות לאומיות ורשות הרישוי במסגרתה, וזאת לצורך בדיקת בקשות להיתרי בניה, משלב הגשת הבקשה להיתר, דרך ביצוע פיקוח ועד להנפקת תעודת גמר.

2.3.2
יעדי העבודה:
א.
מתן המלצה להיתר בניה לאחר בדיקה ואישור כל מסמכי הבקשה להיתר, עפ"י כל החוקים, חקוקים, תקנות, תקנים והתכניות החלות.

ב.
מתן המלצה לטופס אכלוס לנשוא ההיתר, לאחר פיקוח וליווי הקמתו מרגע קבלת היתר הבניה ועד לסיום הביצוע ועמידתו בתנאי ההיתר.
2.3.3
דגשים לעבודת הספק:
א.
בדיקת המסמכים והתכניות ועבודות הפיקוח יבוצעו באיכות גבוהה.

ב.
ביצוע העבודה ביעילות, בפרק הזמן המזערי האפשרי (פרק הזמן המירבי המוגדר לתגובה מקצועית של הספק על כל העברת מסמכים מצד המבקש, לא יארך משבועיים ימים) מבלי לפגוע באיכותה, על מנת לאפשר ביצוע מהיר של המיזם, המוכרז כתשתית לאומית.

ג.
קיום קשר רציף עם האחראי המקצועי בוועדה, הענות לכל שאלה ובירור, עדכונו על התקדמות ביצוע העבודה, לרבות הגשת דו"חות התקדמות, מפורטים, עפ"י דרישתו ועירובו המיידי בכל בעיה שמתגלית במשך ביצוע העבודה.

ד.
זמינות גבוהה לפניות מהמבקש ונציגיו, עורכי הבקשה והאחראי המקצועי, לרבות השתתפות בישיבות כפי שידרש במהלך העבודה.

ה.
יובהר, כי על הספק, לבצע ביקורי פיקוח באתר הבניה, לפחות אחת לחודש.

ו.
המסמכים והתכניות ישאו אישור וזיהוי אישי של בודקי התכניות השונים. חברי צוות הבדיקה וישאו באחריות אישית לגבי המסמכים והתכניות שבדקו ואישרו.
ז.
יובהר כי על הספק לבצע ביקורי פיקוח באתר הבניה לפחות אחת בחודש.

2.4
תכנית העבודה
2.4.1
הגורם האחראי לתהליך העבודה מטעם המשרד הינו האחראי המקצועי.

2.4.2
במשימה של בדיקת היתר בניה, הספק יבדוק ויוודא ויאשר כי הבקשה להיתר בניה הוכנה על פי הוראות החוק, התקנות והוראות התכניות החלות במקום וזאת בהתאם לדרישות רשות הרישוי והאחראי המקצועי. במסגרת זו יבצע הספק, בין היתר, את המטלות הבאות:

א.
בדיקה ואישור התאמתם של מסמכי ההיתר לדרישות הוראות החוק והתקנות.

ב.
בדיקה ואישור התאמתם של מסמכי ההיתר לתכניות הרלבנטיות בכל רמותיהם.
ג.
בדיקת ההיבטים המקצועיים והסביבתיים הרלוונטיים לתכנית וביטויים במסמכי ההיתר.

ד.
בדיקה ואישור כל האישורים והמסמכים שנדרשו ממבקש ההיתר לצורך הוצאת ההיתר.
ה.
שמירת המידע הרלבנטי לתהליך הבדיקה והוצאת ההיתר – בעותק קשיח ובמדיה מגנטית.

ו.
ניהול מאגר מידע אודות כל הבקשות להיתרי בניה שטופלו במסגרת המיזם, שיאפשר זיהוי חד-ערכי של כל בקשה להיתר. זאת, בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י משרד הפנים ויחידת ענ"א של המשרד.

ז.
סיוע בחישוב אגרות בניה והיטלים, ככל שאלו יוטלו על מבקש ההיתר ע"י רשות הרישוי.
2.4.3
נספחים ט' ו- י' כוללים רשימות תיוג עקרוניות לבדיקת תנאים לקבלת היתר הבניה ולקבלת תעודת גמר.
השלמתם תידרש בהתאם להחלטת רשות הרישוי שתדון בבקשה, במלואם או בחלקם וכנדרש מאופי וסוג העבודות שבהיתר ועל פי דרישת האחראי המקצועי.

2.4.4
משך העבודה הינו כקבוע בחוק לעניין בדיקת היתרי בניה לרבות סמכות הועדה להאריך תוקף דיון בבקשה להיתר.

2.4.5
במשימה של עבודת פיקוח, הספק יבצע עבודות פיקוח על ביצוע עבודות הבניה על פי היתר הבניה שבתוקף, עד להנפקת תעודת גמר בהתאם להנחיית רשות הרישוי והאחראי המקצועי.
2.4.6
חוות דעת מקצועית כבקרה בנושאים תכנוניים, נופיים, בנושאי בטיחות ונגישות, או בנושאי סביבה ואקולוגיה תהיה על פי הצורך והנדרש, בתאום עם האחראי המקצועי ובאישורו.

2.4.7
היה ובעל הבקשה יחליט מסיבותיו הוא למשוך את הבקשה, תבוטל העבודה במכרז זה עבור אותה בקשה להיתר.

2.4.8
שלבי עבודת הצוות המקצועי:
משך הזמן הכולל לביצוע שלבי העבודה השונים ממועד החתימה של המורשים להתחייב מטעם המשרד על ההסכם ועד לסיום העבודה מוערך ב- 42 חודשים.
פרוט שלבי הבדיקה השונים עבור העבודה נשוא מכרז זה מפורטים בסעיף 3.3 בפרק 3.
2.5
הצוות המקצועי
2.5.1
לצורך מתן השירות, יעמיד הספק כוח אדם מקצועי כמפורט להלן:

א.
ראש הצוות המקצועי.

ב.
אדריכל.
ג.
מהנדס תשתיות/מערכות.

ד.
מנהל פרויקטים הנדסיים.
ה.
מהנדס שלד.
ו.
אדריכל נוף.
ז.
יועץ סביבה.
ח.
מהנדס תנועה.

ט.
יועץ בטיחות.

י.
יועץ תברואה.

יא.
יועץ אקוסטי.

יב.
יועץ סיכונים כימיים.

יג.
יועץ אקולוגי לחוף וים.
יד.
יועץ טכנולוגיה בנושאי מתקני התפלה.

טו.
יועץ ניקוז.

טז.
יועץ חשמל ותאורה.
יז.
יועצים מקצועיים נוספים.

2.5.2
ראש הצוות המקצועי
האחראי כלפי המשרד על ביצוע העבודה. 

על ראש הצוות המקצועי להתחייב כי יעמיד לצורך העבודה את כל הזמן הדרוש לביצועה והשלמתה על פי ההנחיות ולוחות הזמנים שבמכרז. ראש הצוות המקצועי יהיה בעל כישורים וניסיון בהגשת במתן/בהוצאת היתרי בניה, הן מהפן המשפטי (בקיאות בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 ובתקנות לפיו) והן מהפן התכנוני, אשר נחשף, למיזמי בניה בשלבי התכנון הרישוי והביצוע וכן בעל כישורים וניסיון בניהול צוות מקצועי. 

ראש הצוות יהיה בעל וותק מקצועי מוכח של 10 שנים, בתחומים המפורטים לעיל.

א.
מטלות מרכזיות:

1)
ניהול הצוות המקצועי והנחייתו לבדיקת מסמכי הבקשה להיתר ולביצוע עבודות הפיקוח. 

2)
הנחיית תהליך הטיפול בבקשה להיתר ובביצוע הפיקוח מול רשויות הרישוי.

3)
מתן הדגשים לטיפול בהיבטים הסביבתיים של הבקשה להיתר והפיקוח על ביצועם.

4)
התמודדות עם השגות בנוגע לבקשה להיתר.

5)
תאום ומעקב מול מזמין העבודה – משרד הפנים; ומול רשויות הרישוי או מי מטעמם.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
מועסק על ידי הספק כעובד ולא כספק משנה.

2)
מתכנן פיזי, גיאוגרף, אדריכל או מהנדס רשום בישראל.

3)
בעל ותק מקצועי מוכח של 10 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון, ליווי פרויקטים וקידום תכניות, ניהול צוות תכנון, הנדסה אזרחית.
ראש הצוות המקצועי של קבוצת היועצים, שתבדוק ותלווה את הבקשה להיתר הוא דמות בעלת חשיבות רבה בתהליך ליווי הבקשה להיתר. הוא נדרש ליכולות מקצועיות וניהוליות ברמה גבוהה וביכולות של סמכות מקצועית מול צוות המתכננים ויזם נשוא ההיתר. למעשה, מקביל תפקידו לתפקיד מנהל מח' רישוי בוועדה מקומית.
4)
ניהול פרויקטים הנדסיים בהיקפים מורכבים ב- 5 השנים האחרונות.

5)
ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ומוסדות תכנון ב- 5 השנים האחרונות.

6)
ניהול ו/או פיקוח על פרויקטים הנדסיים, לרבות ניסיון מוכח בנושאי רישוי בניה.

7)
ניסיון בהפעלת צוות יועצים ומתכננים לפרויקטים הנדסיים.

8)
שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

2.5.3
אדריכל
א.
מטלות מרכזיות:

1)
בדיקת מסמכי ההיתר והתאמתם לחוקים ולתקנות לפי כל דין, ולהוראות התוכניות הרלוונטיות.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
תינתן עדיפות למקרה בו האדריכל מועסק על ידי הספק כעובד ולא כספק משנה.

2)
אדריכל רשום בישראל, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

3)
ותק מקצועי מוכח של 5 שנים בתחומו.

4)
ניסיון מוכח בבדיקת בקשות להיתר בהיבט הסטטוטורי.

5)
שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.

2.5.4
מהנדס תשתיות/מערכות
א.
מטלות עיקריות:

1)
בדיקת מסמכי ההיתר בתחום התשתיות והמערכות, והתאמתם לחוקים ולתקנות לפי כל דין.

2)
מתן הנחיות ופתרונות בנושאים כחציית תשתית, התקשרות/ניתוק אל/מ תשתיות קיימות, פתרונות ניקוז מי נגר, במידה והפתרונות שהוצגו על ידי היזם אינם משביעי רצון.
3)
פיקוח על ביצוע עבודות בהיבטי תשתית/מערכות בהתאם להיתר לרבות לתעודת גמר.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
מהנדס אזרחי או מהנדס מערכות רשום בישראל, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
ותק מקצועי מוכח של 5 שנים בתחומו.

3)
ניסיון מוכח בתיאום ובמתן פתרונות לתשתיות בפרויקטים הנדסיים.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים. 
5)
שליטה מלאה בשפה העברית.

2.5.5
מנהל פרויקטים הנדסיים 

א.
מטלות מרכזיות:

1)
פיקוח על ביצוע עבודות בהתאם להיתר לרבות לתעודת גמר.

2)
מסייע למהנדס התשתיות בבדיקות הנדסיות לאור מסמכי ההיתר.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
תינתן עדיפות למקרה בו המפקח עובד עבור הספק כעובד ולא כקבלן משנה.
2)
מהנדס בניין רשום בישראל.

3)
ותק מקצועי מוכח של 5 שנים בפיקוח בפרויקטים הנדסיים. 

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים. 

5)
בעל שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.6
מהנדס שלד

א.
מטלות מרכזיות:

1)
בדיקת מסמכי ההיתר העוסקים בביסוס, בחוזק ובנתונים הקונסטרוקטיביים שלהם והתאמתם לסקר תגובת האתר, לחוקים ולתקנות לפי כל דין.
2)
בדיקת תוכניות העבודה, בהיבטים הנוגעים למבנים ולביסוס.

3)
פיקוח על ביצוע עבודות בהיבטים המבניים בהתאם להיתר לרבות לתעודת גמר.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
מהנדס שלד בעל רישיון בתוקף בישראל, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחומו.
3)
ניסיון מוכח בחישובי חוזק מבנים לרבות מתקנים הנדסיים להיתרי בניה.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים. 

5)
שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.7
אדריכל נוף
א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של  מסמכי ההיתר בהיבטי הסביבה, הפיתוח והנוף והתאמתם לחוקים ולתקנות לפי כל דין, לרבות הקטנת הפגיעה בסביבה במהלך העבודה ומזעור הנזקים לאחריה.

2)
בדיקת התאמה של האמצעים למזעור מפגעים סביבתיים חזותיים בשלב הקמת הפרויקט.

3)
בדיקת תכניות השיקום הנופי בתת קרקע, בתכסית ובתבליט, לרבות שמירה על עצים. 

4)
פיקוח על עבודות בניה ופיתוח בהיבטים הנופיים, הן בשלבי ההתארגנות לקראת העבודה והן בשלבי השיקום הנופי שלאחר סיום עבודת הפיתוח, בהתאם להיתר.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
אדריכל נוף רשום בישראל, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
בעל הכרות מעמיקה של מערכת התכנון, מוסדות התכנון וחוקי התכנון והבניה, בדגש מיוחד על תכניות מתאר לייעור, גנים לאומיים ושמורות טבע, ונחלים.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בפיקוח על עבודות פיתוח נופי.

3)
ניסיון מוכח בתכנון נופי בעיקר בתחום התשתיות,  מול מוסדות התכנון בישראל.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי הסביבתיים. 

5)
שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.8
יועץ סביבה
א.
מטלות מרכזיות:
1)
ריכוז וניהול נושאי הבדיקה הסביבתיים בכל התחומים.

2)
בדיקה ואישור של  מסמכי ההיתר בהיבטי הסביבה והתאמתם לחוקים ולתקנות לפי כל דין, לרבות הקטנת הפגיעה בסביבה במהלך העבודה, מזעור הנזקים לאחריה והבטחת תנאי הוראות התכנית בדבר השפעות על הסביבה.

3)
בדיקת התאמה של האמצעים למזעור מפגעים סביבתיים בשלב הקמת הפרויקט, בעת השימוש בו ותפעולו.
4)
פיקוח על ביצוע עבודות בהיבטים הסביבתיים בהתאם להיתר.

ב.
כישורים מקצועיים:

1)
יועץ סביבה, בעל השכלה אקדמית רלבנטית בתחום מדעי הסביבה ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתכנון ויעוץ סביבתי, רצוי עבור מתקנים הנדסיים, תעשייתיים, תינתן עדיפות לבעלי  ניסיון בפרויקטים ימיים.
3)
שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.
2.5.9
יועץ תנועה

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון תנועה וחניה ועמידתם בכל הדרישות והתקנים השונים הנהוגים בישראל.

2)
פיקוח על העבודות הקשורות בהיבטים התנועתיים.
ב.
כישורים מקצועיים:
1)
מהנדס תנועה/תחבורה/ דרכים/ הנדסה אזרחית רשום בישראל , או תואר אקדמי A.M בתחום מקביל, בתחום תכנון תנועה בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בפיקוח על עבודות פיתוח תנועה.

3)
ניסיון מוכח בתכנון תנועה וחניה, מול מוסדות התכנון בישראל.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי תנועה וחניה. 

5)
שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.10
יועץ בטיחות

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון בטיחות ועמידתם בכל הדרישות והתקנים השונים הנהוגים בישראל.

2)
פיקוח על העבודות הקשורות בהיבטים הבטיחותיים.
ב.
כישורים מקצועיים:
1)
יועץ בטיחות, שהוסמך כממונה בטיחות אש ע"י המוסד לבטיחות וגיהות, שהוא מהנדס או הנדסאי מבנים, או אדריכל או הנדסאי אדריכלות, או בעל הכשרה רלבנטית ממוסד מחו"ל המוכר ע"י המל"ג.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בפיקוח על עבודות בניה, של מבנים תעשייתיים, בתחום הבטיחות.

3)
ניסיון מוכח בתכנון, יעוץ ואישור בטיחות, של מתקנים הנדסיים, תעשייתיים, מול מוסדות התכנון וכיבוי האש בישראל.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי בטיחות
5)
שליטה מלאה בשפה העברית והאנגלית.
2.5.11
יועץ תברואה

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון מערכות מים, ביוב, ניקוז וטיפול בשפכים תעשייתיים. ועמידתם בכל הדרישות והתקנים השונים הנהוגים בישראל.

2)
פיקוח על העבודות הקשורות בהתקנת מערכות המים, הביוב, הניקוז והשפכים התעשייתיים.
ב.
כישורים מקצועיים:
1)
מהנדס אזרחי רשום בישראל, בתחום תכנון תברואתי, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בפיקוח על עבודות ביצוע מערכות המים, הביוב הניקוז והשפכים התעשייתיים.
3)
ניסיון מוכח בתכנון תברואתי של מתקנים הנדסיים, תעשייתיים, מול מוסדות התכנון בישראל.

4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי תברואה.
5)
שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.12
יועץ אקוסטי

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון הפחתת מפלסי רעש בעת הפעלת המתקנים ועמידתם בכל הדרישות והתקנות השונות הנהוגות בישראל.

2)
פיקוח על האמצעים הנדרשים להפחתת רעש בעת הביצוע.

3)
פיקוח על האמצעים להפחתת הרעש הנדרשים לעת הפעלת המתקנים.

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
יועץ אקוסטי, בתחום תכנון מיגון אקוסטי, שהוא מהנדס, או בעל תואר שני לפחות בתחום המדעים המדויקים, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתכנון אקוסטי ומניעת מפגעי רעש של מתקנים הנדסיים, כולל עריכת מדידות רעש וחיזוי מפלסי רעש על ידי מודלים ממוחשבים  תעשייתיים, מול מוסדות התכנון בישראל.
3)
הכרה ושליטה בתקנים ובקריטריונים מקובלים לרעש, הקיימים בישראל ובעולם.
4)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי אקוסטיקה.

5)
ניסיון בעריכת הנחיות מקצועיות ותכנוניות.

6)
שליטה מלאה בשפה העברית(ברמת שפת אם) ואנגלית.

2.5.13
יועץ סיכונים כימיים

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון לאחסנת חומרים מסוכנים בתחום המתקן ואמצעי המיגון.

2)
פיקוח על האמצעים לאחסנת חומרים מסוכנים בתחום המתקן ואמצעי המיגון.

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
יועץ סיכונים, בתחום חומ"ס, שהוא מהנדס כימיה, או אחר בתחום המדעים המדויקים, או בעל תואר שני לפחות בתחום המדעים המדויקים, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.

2)
ניסיון מוכח בתכנון פתרונות לצמצום סיכונים במתקנים הנדסיים, תעשייתיים ותשתיתיים, מול מוסדות התכנון בישראל.
3)
ניסיון מוכח בכתיבת /בדיקות סיקרי סיכונים.

4)
ניסיון בעריכה ובכתיבת נהלים, הנחיות מקצועיות, תכנוניות והוראות עבודה בנושא חומרים מסוכנים.
5)
הכרה ושליטה במערכת החוקים, התקנות והכללים הנהוגים בתחום החומרים המסוכנים בישראל ובמדינות נוספות.
6)
הכרה ושליטה בכלי מדיניות שונים לצמצום סיכונים.
7)
בעל הכרות מעמיקה של מערכת התכנון, מוסדות התכנון וחוקי התכנון והבניה.
8)
ניסיון מוכח בעבודת צוות, במסגרת פרויקטים הנדסיים, בנושאי סיכוני חומ"ס.

9)
שליטה מלאה בשפה העברית ואנגלית.
2.5.14
יועץ אקולוגי לחוף וים

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון סביבתי ואקולוגי.

2)
פיקוח על האמצעים הנדרשים להפחתת הפגיעה בסביבה האקולוגית בעת הביצוע.

3)
פיקוח על האמצעים הנדרשים להפחתת הפגיעה בסביבה האקולוגית לעת ההפעלה.

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
יועץ אקולוגי, שהוא בעל תואר שני לפחות בתחום מדעי החיים, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים כתיבת/בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ו/או חוות דעת סביבתיות בתחום האקולוגיה היבשתית הימית והחופית.
3)
ניסיון מוכח בביצוע הערכות השפעות פיתוח על החי ועל הצומח בסביבה היבשתית החופית והימית.
4)
ניסיון מוכח בהצעת פתרונות והתמצאות בכלי מדיניות לצמצום פגיעות בסביבה בתחום האקולוגיה.

5)
ניסיון בעריכת הנחיות מקצועיות ותכנוניות.
6)
שליטה מלאה בשפה העברית ואנגלית.
2.5.15
יועץ טכנולוגיה בנושאי מתקני התפלה

א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון מתקני ההתפלה.

2 )
פיקוח על התנאים השונים הנדרשים ממתקן התפלה לעת ההפעלה.

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
מהנדס אזרחי, מהנדס מכונות, מהנדס מערכות או אחר בתחום המדעים המדויקים, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתכנון טכנולוגיות והנדסה של התפלת מים.

3)
הכרה ושליטה במערכת החוקים, התקנות והכללים הנהוגים בתחום הנדסת מים ותשתיות בישראל ובמדינות נוספות.

4)
שליטה מלאה בשפה העברית ואנגלית.
2.5.16
יועץ ניקוז
א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון הניקוז.

2)
פיקוח על ביצוע פתרונות הניקוז כפי שאושרו במסמכי ההיתר .

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
מהנדס אזרחי, או הידרולוג בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתכנון ניקוז רצוי למתקנים הנדסיים ותשתיות.

3)
שליטה מלאה בשפה העברית.
2.5.17
יועץ חשמל ותאורה
א.
מטלות מרכזיות:
1)
בדיקה ואישור של מסמכי ההיתר העוסקים בתכנון תאורת החוץ למתקנים.

2)
פיקוח על התנאים השונים הנדרשים ממערכת התאורה לעת ההפעלה.

ב.
כישורים מקצועיים:
1)
מהנדס חשמל, בעל השכלה אקדמית רלבנטית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
2)
ניסיון מוכח של 5 שנים בתכנון תאורה רצוי למתקנים הנדסיים ותשתיות.

3)
הכרה ושליטה במודלים של עוצמות ופיזור תאורה.

4)
שליטה מלאה בשפה העברית ואנגלית.
2.5.18
יועצים מקצועיים נוספים
א.
במסגרת העבודה עשוי הספק להידרש לשלב מעת לעת בעבודות פרטניות יועצים מקצועיים נוספים, בהתאם לדרישות האחראי המקצועי ורשויות הרישוי.

ב.
להלן רשימה של יועצים מקצועיים אפשריים נוספים. הרשימה אינה ממצה ואינה מחייבת את המשרד, והיא מובאת כמידע למציע בלבד. 

1)
מהנדס ימי.

2)
יועץ משפטי לענייני חוק התכנון והבניה.

2.5.19
מודגש כי באשר ליועצים המפורטים בסעיפי המשנה שבסעיף 2.5 לעיל, יש להציע יועץ מקצועי אחד בלבד. על היועץ להיות בעל הכשרה מקצועית והשכלה מתאימה שיבוא לידי ביטוי בקורות החיים שלו.  

2.5.20
החלפת חבר צוות / יועץ:
למשרד שמורה הזכות לדרוש החלפת חבר צוות ו/או יועץ אשר על פי החלטת המשרד:
א.
היקפי ההתחייבויות החוזיות שלו עלולים להשפיע על יכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז ביעילות ובלוח הזמנים הנדרש.

ב.
בהמלצת ועדת המשנה לבדיקת איכות ההצעות, ועל פי החלטת ועדת המכרזים, אינו עומד בדרישות המקצועיות שפורטו בסעיף 2.5 לעיל.

ג.
בשל חשש לניגוד עניינים המתקיים לגבי היועץ.
2.6
שירותים תומכים ודרישות נוספות
2.6.1
שירותי ניהול ותיעוד:
א.
הספק ייתן את השרות בפרויקט במיומנות המקצועית הנדרשת, תוך ניהול ותיאום בין מכלול גורמי הצוות המקצועי וכל מי הפועל מטעמו בביצוע העבודה.

ב.
הספק יבצע תיעוד מפורט במדיה מגנטית ובעותק קשיח של כל תהליך הטיפול בבקשה להיתר. זאת, לרבות:

1)
הטבעת חותמת דואר נכנס שבה משולב תאריך, לתיעוד תאריך הקבלה במשרדי הספק. חותמת זו תוטבע על כל דבר דואר הקשור למיזם.

2)
חתימה על על מסמך שנבדק ואושר, ע"י הבודק מטעם הספק, שמו המלא, מס' רישוי שלו ותאריך.

3)
תיעוד תאריכי קבלת דואר בדואר אלקטרוני.
4)
תיעוד החומר העוסק בבקשה להיתר המתקבל ונשלח אל רשות הרישוי.

5)
העתקים של מסמכי מפתח בתהליך, גם כאשר המסמך המקורי מוחזק ברשות הרישוי.

6)
תיעוד מלא של התאומים עם הרשויות והגורמים הרלבנטיים בשטח בו מבוצעות העבודות נשוא ההיתר, ככל שמסמכים אודות תיאומים אלו יועברו לידי הספק.

7)
תיעוד מלא של הנחיות רשות הרישוי והחלטותיה, ושל הנחיות של משרדי ממשלה המעורבים בתכנית. 

8)
גיבוי של מסמכים ודואר המאוחסנים במדיה מגנטית במשרדי הספק. גיבוי זה יבוצע לכל הפחות אחת ל- 48 שעות, וכן בתום שבוע העבודה במשרד, ויאוחסן במשרדי הספק בנפרד מעמדות המחשבים האישיים.

9)
ריכוז כל המסמכים הרלבנטיים להוצאת היתר בניה אחד, ואחסונם במדיה מגנטית, על גבי תקליטור(ים). לאחר הוצאת ההיתר, יעביר הספק לידי רשות הרישוי 2 עותקים מכל תקליטור.

2.6.2
מערך מיחשוב ותקשורת:
א.
הספק יפעיל במשרדיו מערך מחשוב ותקשורת, בדגש על:

1)
מערך מיחשוב המושתת על מערכות תכנון הנדסיות, מערכות הפעלה ותוכנות משרדיות.

2)
קישור לאינטרנט, לצורך העברת מסמכים בדואר אלקטרוני.

3)
תקשורת טלפוניה ופקסימיליה, שתאפשר העברת מסמכים, לרבות תרשימים ושרטוטים הקשורים למיזם. 

ב.
הספק ייתן מענה לקידום תהליך הבדיקה של היתרי הבניה, הפיקוח ומתן תעודת גמר תוך שימוש במדיה מגנטית, ככל האפשר.
ג.
הספק ייתן מענה למערך בסיסי של אבטחת מידע בציוד המיחשוב שיפעיל לצורך המיזם.

ד.
משרד הפנים הקים אתר לניהול ידע בפרוייקטים לתכנון ובניה. ניהול הידע יבוצע בהתאם להנחיות מנהל יחידת ענ"א במשרד הפנים ועל המציע להיות ערוך לאפשרות שיהיה עליו לעבוד בהתאם לנוהלים ולהנחיות בנושא זה. 

2.6.3
בטחון ובטיחות:
א.
הספק ייתן מענה לצורך באבטחת מידע במשרדיו, תוך התבססות על אמצעי האבטחה הפיזית והנחיות אגף הביטחון במשרד הפנים.
ב.
הספק יפעל על פי הנחיות הגורמים המקצועיים במשרד הפנים בכל הנוגע לאבטחה ובטיחות, הנחיות שיינתנו על ידי:

1)
אגף הביטחון של המשרד.

2)
יחידת ענ"א של המשרד.
ג.
מסמכים מסווגים במסגרת המיזם – ברשויות הרישוי ו/או במשרדי הספק ונותני שירותים המשולבים במיזם – יטופלו בהתאם להנחיות פרטניות של המשרד למיזם זה.

ד.
הספק ייערך למתן מענה לאבטחת מידע מסווג במשרדיו, בהתאם להנחיות פרטניות של המשרד למיזם זה.

ה.
משרד הפנים שומר לעצמו את הזכות לבחון את סידורי אבטחת המידע המפורטים לעיל בכל עת, לרבות במשרדי הספק ובמשרדי היועצים ונותני השירותים המועסקים במיזם, באמצעות ביקורת במשרדיהם; וכן להוסיף על דרישות אלה, בהתאם למדיניות המשרד ויועציו המקצועיים.
ו.
המציע יצרף להצעתו אישורים וטפסים אשר יאפשרו למשרד הפנים לבחון את עמידתו בקריטריונים של טיפול בחומר מסווג במהלך המיזם.

ז.
משרד הפנים שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע ומכל אחד מנותני השירותים המועסקים מטעמו במסגרת המיזם לעבור תהליך אבחון ביטחוני, בטרם יחל המציע ו/או מועסק מטעמו במסגרת המיזם.  
פרק 3: מימוש - המציע ויכולותיו 
לביצוע העבודה (L)
3.1
פרטי המציע
שם המציע (תאגיד או יחיד):  __________________________________________
מספר ת.ז./תאגיד ___________________________________________________

כתובת:  _________________________________________________________

טלפון:_________________________פקס:______________________________
דוא"ל: __________________________________________________________

שם מנהל התאגיד: __________________________________________________

מבנה הבעלות בתאגיד: _______________________________________________

________________________________________________________________
נציג/איש קשר לצורך המכרז: __________________________________________
טלפון  ______________  נייד _____________________ דוא"ל  ______________
3.2
יכולת המציע (פרופיל הספק ופעילותו)
3.2.1
המציע יציג במלל את הפרופיל המקצועי שלו (עד 2 עמודים), תוך פירוט: 

א.
הניסיון המקצועי שצבר בישראל, בדגש על תחומים רלוונטיים לעבודה וניסיון במיזמים הדומים למפורט במכרז בחמש השנים האחרונות (עד עמוד אחד).
ב.
כישורי המציע כתאגיד, כיחיד או כצוות, לביצוע העבודה.
ג.
נוהלי בקרת איכות, לרבות ציון תקן iso, אם קיים.
3.2.2
היקף עסקי:
א.
מחזור כספי בשנת הכספים 2007: בישראל _______ ₪, בעולם ______ ₪; 
בשנת הכספים 2008: בישראל ________ ₪, בעולם __________.
ב.
אחוז מהמחזור בשירותים בתחומי תכנון ובניה: בשנת 2007 - % _____;

בשנת 2008 - % _______.
אישורים מרו"ח באשר להיקף המחזור השנתי יצורפו כמפורט בסעיף 1.7.7.

3.2.3
ניסיון (בשנים) בארץ:
	תפקיד
	ותק כללי
	ותק בתחומי תכנון ובניה

	המציע
	
	

	ראש הצוות המקצועי
	
	


3.2.4
כוח אדם המועסק על ידי המציע:
א.
מספר מועסקים במשרד המציע: ____________ נכון למועד הגשת ההצעה.
ב.
יחס עובדים מועסקים בתפקידים מקצועיים במשרד לעומת סך כל העובדים המועסקים בתפקידים מנהליים ___________.

ג.
מבין העובדים המקצועיים, %______ מהעובדים עוסקים בתחומים רלוונטיים לנדרש במכרז.

ד.
התפלגות המועסקים הקבועים לפי השכלה/ ניסיון בארץ:
	השכלה פורמלית
	ניסיון 
(בשנים)

	אקדמאים
	טכנאים/ הנדסאים
	אחר
	

	
	
	
	1    -  0

	
	
	
	3    -  1

	
	
	
	7    -  3

	
	
	
	14  -  7

	
	
	
	+  14


3.2.5
ניסיון, מוניטין ולקוחות:
המציע יפרט 5 מלקוחותיו הגדולים בתחום העבודה המוצעת, תאור הפרוייקטים, היקפם ומעורבותו בהם. 
	לקוח
	איש קשר
	טלפון
	שנת ביצוע
	תאור הפרויקט
	היקף העבודה ב - ₪
	מעורבות המציע

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.2.6
ממליצים:
הספק יפרט 3 ממליצים בארץ, מתוך הלקוחות שפורטו לעיל, תוך עדיפות לעבודות מחמש השנים האחרונות (יש לציין שם, תפקיד ומספר טלפון של הממליץ).
	שם הממליץ
	תפקיד
	טלפון

	
	
	

	
	
	

	
	
	


הערה: הספק מצהיר בזאת כי הוא מייפה את כוחו של נציג המשרד לפנות ללקוחות הנ"ל או לחלקם ולבקש מהם חוות דעת על הספק ועל עבודתו עימם.
3.2.7
ספקי משנה/ קבלני משנה:
המציע יפרט את מערכת הפיקוח והניהול המתוכננת על ידו, לבקרה ומעקב על ביצוע עבודה על ידי ספקי/ קבלני משנה המוצעים בהצעתו.
3.3
תוכנית העבודה המוצעת
3.3.1
הספק נדרש להכין תוכנית עבודה כוללת לביצוע העבודה הנדרשת. תוכנית העבודה תתבסס על המפורט בסעיף 2.4 ובסעיף זה, ותכלול תוכנית עבודה כוללת ותיאור מתודולוגי לביצוע הליך רישוי הבניה נשוא  מכרז זה, לרבות הממשקים בין אנשי הצוות המקצועי המעורבים מטעם הספק בביצוע העבודה.

3.3.2
הספק יפרט בטבלאות להלן את התשומות בשעות עבודה, בהתאם ליועצים השונים המוצעים לביצוע העבודה ועל פי שלבי העבודה השונים. יודגש כי אין לפרט בטבלאות אלה מחירים כלשהם. קורות חיים ופרטים אחרים על יועצים אלה יפורטו במסגרת המענה לסעיף 3.4 להלן.
בעמודת יועצים נדרשים בטבלאות להלן, דרישה לסוגי היועצים המפורטים בטבלה הינה דרישת חובה. יחד עם זאת, רשאי המציע להוסיף סוגי יועצים נוספים על פי שיקול דעתו המקצועי.

כמו כן, שומר המשרד לעצמו את הזכות לדרוש בתהליך העבודה התייעצות עם יועצים נוספים.
3.3.3
בדיקות לביצוע בבדיקת היתר בניה:
א. בדיקת היתרי בניה למאגרים וצנרת ההולכה לרשת הארצית.

	מס'
	תאור הבדיקה בהתאם להוראות החוק, התקנות והוראות התכנית/ות
	תכולה
	סיווג
	יועצים נדרשים 
	שם היועץ
	שעות ליועץ

	
	
	
	בדיקת חובה
	בדיקה נוספת
	
	
	

	1.
	בדיקת שלמות הבקשות להיתרי בניה עפ"י רשימת תיוג עקרונית (נספח ט' במסמכי המכרז) והתאמתה לחוק, לתקנות ולתכניות הרלוונטיות, לרבות התאמה  לגושים/ חלקות, הוראות עיצוב אדריכלי ונופי, הוראות סביבתיות וכו'. 
	תיק ורוד
	+
	
	אדריכל, יועץ סביבתי, 
	
	

	
	
	טופס 1 (תקנה 2(א))- מלא באופן מושלם.  
	
	
	
	
	

	
	
	טבלה ותרשימים סכמאטיים לחישוב שטחי המבנה.
	
	
	
	
	

	
	
	תרשים סביבה.
	
	
	
	
	

	
	
	תרשים מגרש על רקע מפת מדידה עדכנית.
	
	
	
	
	

	
	
	תכנית בינוי ופיתוח שטח בקנ"מ 1:250
	
	
	
	
	

	
	
	תכניות אדריכליות של כל מפלסי המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	2 חתכים לפחות של המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	4 חזיתות לפחות של המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	תכניות וחתכים של קווי הצנרת.
	
	
	
	
	

	
	
	פרטי גידור ופרטי שילוט.
	
	
	
	
	

	
	
	פריטים נוספים עפ"י דרישת הות"ל.
	
	
	
	
	

	2.
	בדיקת חישוב שטחי ונפחי הבניה, התאמתם לתכניות המוצעות ולהוראות התכנית.

	עפ"י מסמך הבקשה להיתר.
	+
	
	אדריכל
	
	

	3.
	תיק קונסטרוקציה.

בדיקת חישובי יציבות המבנה (חישובים סטאטיים) ועקרונות התכנון ההנדסי.
	תיק כחול.
	+
	
	מהנדס בנין
	
	

	
	
	חישובים סטאטיים.
	
	
	
	
	

	
	
	הצהרת מתכנן השלד.
	
	
	
	
	

	
	
	דו"ח קרקע והמלצות ביסוס.
	
	
	
	
	

	4.
	בדיקת נספח סניטרי וניקוז, מאושר ע"י הרשות המקומית, רשות הניקוז ומשרד הבריאות.
	תיק צהוב
	+
	
	יועץ תברואה
ויועץ ניקוז
	
	

	
	
	תכניות ביוב, ואינסטלציה וחיבור לרשת המים והביוב הקיימת. 
	+
	+
	
	
	

	
	
	תכנית ניקוז של המגרש וחיבורה למע' הניקוז והתיעול האיזורית, כולל הצגת אופן החדרת מי הנגר בחילחול והפרדת מי נגר מזוהמים.
	+
	+
	
	
	

	
	
	נספח התייחסות לאופי הטיפול בדופן תעלת הניקוז.
	+
	
	יועץ ניקוז
	
	

	5.
	חישוב אגרות בניה.
	עפ"י מסמך הבקשה להיתר, ובהתאמה לתעריפי אגרות ההיתר העדכניים.
	+
	
	אדריכל
	
	

	6.
	בדיקת וקליטת רישיונות מתכננים.
	עותק רישיון עורך הבקשה הראשי.
	+
	
	אדריכל
	
	

	
	
	עותק רישיון מתכנן השלד.
	+
	
	
	
	

	7.
	בדיקת וקליטת מפות מדידה.
	תשריט חלוקה של תאי שטח למגרשי בניה.
	+
	
	אדריכל

	
	

	
	
	מפה מדידה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך.
	+
	
	
	
	

	8.
	בדיקת וקליטת נסחי בעלות עדכניים.
	בדיקה להתאמה לתת"ל ומסמך הבקשה להיתר וכן להתאמה לחתימות הבעלים והחוכרים על הבקשה להיתר
	+
	
	אדריכל
	
	

	9.
	בדיקת וקליטת הצהרת המבקש, אם טרם מינה אחראים לביקורת וביצוע.
	
	+
	
	אדריכל
	
	

	10.
	הגשת דו"ח ביניים
	דו"ח הביניים הראשון, במבנה עפ"י הנחיות הות"ל, יוגש שבועיים לאחר תחילת קליטת החומר מהמבקש ויעודכן מפעם לפעם, עפ"י דרישת הות"ל. 
	+
	
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	11.
	בדיקת נספח תנועה הכולל תכניות הסדרי תנועה והתחברות לדרכים קיימות מאושרות בידי הגורמים הרלוונטיים (משרד התחבורה, החב' הלאומית לדרכים, רשות מקומית, רשות התמרור וכד').
	תכניות תנועה.

	+
	+
	יועץ תנועה
	
	

	12.
	בדיקת נספח פיתוח ונוף והתאמתו להנחיות התת"ל והסביבה.
	תכניות וחתכים מפורטים לפיתוח ונוף של המתקנים והשטחים הציבוריים העוטפים אותם ושל תוואי הצנרת היבשתית, הכוללים תכנית ניקוז, צמחיה, מע' השקיה, הסדרים לפינוי אשפה, וכו'.
	+
	
	אדריכל נוף ויועץ ניקוז
	
	

	13.

	בדיקת נספח סביבתי שמכיל גם:
1. נספח הקמה.
2. נספח אקולוגי.
3. נספח תאורה.

	נספח הקמה הכולל האמצעים לצמצום מפגעים בעת ההקמה, תכנית שיקום נוף, תיאום עם רט"ג לגבי סוגי הצמחיה לשתילה וכו'.
	+
	+
	יועץ סביבה, אקולוג ואדריכל נוף
	
	

	
	
	סקר איתור צמחים נדרים בתיאום עם רט"ג, כולל תכנית הצלה בהנחיית אגרונום.
	+
	+
	
	
	

	
	
	תכנית למניעת פליטת אבק בשלבי הקמה.
	+
	
	יועץ סביבה
	
	

	
	
	תכנית עבודות עפר וחציבה כולל מאזן עודפי עפר והצגת האתרים לקליטת העודפים.
	+
	
	יועץ סביבה / אדריכל נוף
	
	

	
	
	דו"ח כמויות פסולת בנין משוערת לפי שלבי הביצוע ויעדים לפנוי.
	+
	
	
	
	

	
	
	נספח עצים בוגרים בהתאם להנחיות פקיד היערות ותיקון 89 לחוק התכנון והבניה.
	+
	+
	אדריכל נוף
	
	

	
	
	מסמך אקולוגי הכולל התייחסות פרטנית לאמצעים שונים לצמצום הפגיעה במערכת האקולוגית כמו: סקר מינים ייחודיים, העתקות צומח, צמצום השפעות שוליים, הנחיות מפורטות לעת ביצוע עבודות ההקמה ובעת תפעול האתר וכו'.
	
	
	יועץ אקולוגי
	
	

	
	
	בדיקת נספח תאורה, הכולל תכנית מערך התאורה הכולל באתר, בעת ההקמה ובתפעול והתאמתו להנחיות רט"ג ומערכת הביטחון ולצמצום ההשפעה על בתי גידול טבעיים.
	+
	+
	יועץ תאורה ויועץ אקולוגי
	
	

	14.
	בדיקת נספח תשתיות הכולל תכניות תשתית ושילוב מערכות תשתית (סופר פוזיציה), התאמתן להנחיות הרלוונטיות בדבר:

1. הסטת תשתיות, חציית תשתיות, נחלים תעלות ניקוז וכו'.

2. הוראות למזעור פגיעה במתקני תשתית.


	תכנית מערכות תשתית, מתואמת עם הרשויות המקומיות, בסביבת הפרויקט, הסטתם עפ"י הצורך, חציתם, עבודה בצמידות אליהם, והתקשרות הפרויקט אליהן. 
	+
	+
	יועץ תשתיות
	
	

	
	
	נספח המתייחס למקטע הכולל חציית נחלים / תעלות ניקוז שבאחריות רשות הניקוז. 
	+
	+
	יועץ תשתיות, יועץ סביבתי ויועץ אקולוגי 
	
	


	
	
	נספח מפורט של חציית גורמי זיהום ע"י קווי מי ים ומי מוצר, הכולל נתונים על מרחקים או חציות של גורמי זיהום כמו נחלים קווי ביוב, בוצה וקווי קולחים.
	+
	+
	
	
	

	
	
	הוראות למזעור הפגיעה במתקני תשתית סמוכים והוראות לפיקוח בעת ההקמה.

	+
	
	
	
	

	15.
	נספח בטיחות: בדיקת תכנית בטיחות, מאושרת ע"י רשות כיבוי אש ובדיקת סקר סיכונים מפורט.
	תכנית בטיחות ובטיחות אש. 
	+
	+
	יועץ בטיחות, 
	
	

	
	
	סקר סיכוני חומ"ס מפורט, הכולל ניתוח הסיכונים ופרוט האמצעים שינקטו למניעת סיכון מהם, לרבות פעולות אחזקה שוטפות ותקופתיות כגון חומרים לחיטוי הממברנות, מעכבי שיקוע, קואוגולטים, אנטיסקולנטים וכד' .
	+
	
	יועץ סיכונים
	
	

	16.
	בדיקת תכנית אתר הבניה והתארגנות מתואמת עם, הרשות המקומית, בעלי התשתיות הרלוונטיים, משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים.
	תכנית האתר כולל דרכי גישה וסידורי תנועה זמניים, התחברות למע' תשתית, העתקה זמנית של קווי תשתיות שטחי התארגנות, אחסנה ועירום זמניים וכו'.
	+
	+
	יועץ תנועה,

אדריכל נוף  ויועץ סביבתי
	
	

	
	
	כתב התחייבות המבקש לפירוק מבנים זמניים והשבת המצב לקדמותו.
	+
	
	ראש צוות מקצועי
	
	

	17.
	בדיקת קיום נספח ארכיאולוגי, המתואם עם רשות העתיקות.
	נספח המתייחס למקטע שבו חציות אתרים ארכיאולוגיים הכולל הוראות למזעור הפגיעה באתרים אלו.
	
	+
	יועץ סביבה וראש צוות מקצועי
	
	

	18.

	בדיקת קיום אישורים חיצוניים לבקשה להיתר לנושאים ספציפיים (עפ"י העניין) מטעם הגורמים המוסמכים, לרבות התאמת המסמכים המאושרים למוגש בבקשה להיתר.

	אישור רשות העתיקות.
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין/ ראש צוות מקצועי
	
	

	
	
	אישור רשות כיבוי אש.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם משרד הבריאות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם רט"ג.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום תשתיות עם הרשויות המקומיות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור רשות הניקוז.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם חב' נתיבי גז.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם איגוד ערים לאכוה"ס. ו/או יחידות סביבתיות עירונית.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור בזק.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור חב' כבלים.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור חח"י.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור מיגון לאחסון חומ"ס ע"י מהנדס פיקוד העורף.
	
	
	
	
	

	
	
	הסכם חתום עם אתר מורשה לפינוי עודפי עפר ו/או אישור מהנדס ועדה מקומית לפינוי עודפי עפר לאתר נושא היתר בניה.
	
	
	
	
	

	
	
	הסכם חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם מהנדסי הוועדות המקומיות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור הרשות המקומית על תשלום/פטור מאגרות והיטלים.
	
	
	
	
	

	
	
	אישורים נוספים.
	
	
	
	
	

	21.
	בדיקת קיום הסכמים חתומים עם מכון לבדיקות תקינה.
	בדיקות בטונים.
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	
	
	שרברבות.
	
	
	
	
	

	
	
	מערכות חשמל ותקשורת.
	
	
	
	
	

	
	
	איטום גגות.
	
	
	
	
	

	
	
	מער' כיבוי אש 
	
	
	
	
	

	
	
	מער' גילוי אש ועשן.
	
	
	
	
	

	
	
	עמידות מוצרי הבניה באש.
	
	
	
	
	

	
	
	בדיקות נוספות.
	
	
	
	
	

	22.
	בדיקה סופית והכנת דו"ח מסכם
	
	+
	
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	23.
	בדיקת גרסה סופית של הבקשה להיתר הכוללת את כל המידע והמסמכים שנדרשו ע"י רשות הרישוי והרשויות המוסמכות.
	
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	24.
	הכנת טיוטת היתר וחישוב אגרות בניה והיטלים (במידת הצורך) .
	
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	25.
	בדיקות נוספות.
	
	
	
	
	
	


ב. בדיקת היתרי בניה למתקן ההתפלה תחנת השאיבה וצנרת הרכז והיניקה.

	מס'
	תאור הבדיקה בהתאם להוראות החוק, התקנות והוראות התכנית/ות
	תכולה
	סיווג
	יועצים נדרשים 
	שם היועץ
	שעות ליועץ

	
	
	
	בדיקת חובה
	בדיקה נוספת
	
	
	

	1.
	בדיקת שלמות הבקשות להיתרי בניה עפ"י רשימת תיוג עקרונית (נספח ט' במסמכי המכרז) והתאמתה לחוק, לתקנות ולתכניות הרלוונטיות, לרבות התאמה  לגושים/ חלקות, הוראות עיצוב אדריכלי ונופי, הוראות סביבתיות וכו'. 
	תיק ורוד
	+
	
	אדריכל, יועץ סביבתי, 
	
	

	
	
	טופס 1 (תקנה 2(א))- מלא באופן מושלם.  
	
	
	
	
	

	
	
	טבלה ותרשימים סכמאטיים לחישוב שטחי המבנה.
	
	
	
	
	

	
	
	תרשים סביבה.
	
	
	
	
	

	
	
	תרשים מגרש על רקע מפת מדידה עדכנית.
	
	
	
	
	

	
	
	תכנית בינוי ופיתוח שטח בקנ"מ 1:250
	
	
	
	
	

	
	
	תכניות אדריכליות של כל מפלסי המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	2 חתכים לפחות של המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	4 חזיתות לפחות של המבנים בקנ"מ 1:100.
	
	
	
	
	

	
	
	תכניות וחתכים של קווי הצנרת.
	
	
	
	
	

	
	
	פרטי גידור ופרטי שילוט.
	
	
	
	
	

	
	
	פריטים נוספים עפ"י דרישת הות"ל.
	
	
	
	
	

	2.
	בדיקת חישוב שטחי ונפחי הבניה,התאמתם לתכניות המוצעות ולהוראות התכנית.
	עפ"י מסמך הבקשה להיתר.
	+
	
	אדריכל
	
	

	3.
	תיק קונסטרוקציה.

בדיקת חישובי יציבות המבנה (חישובים סטאטיים) ועקרונות התכנון ההנדסי.
	תיק כחול.
	+
	
	מהנדס בנין
	
	

	
	
	חישובים סטאטיים.
	
	
	
	
	

	
	
	הצהרת מתכנן השלד.
	
	
	
	
	

	
	
	דו"ח קרקע והמלצות ביסוס.
	
	
	
	
	

	4.
	בדיקת נספח סניטרי וניקוז, מאושר ע"י הרשות המקומית, רשות הניקוז ומשרד הבריאות.
	תיק צהוב
	+
	
	יועץ תברואה
ויועץ ניקוז
	
	

	
	
	תכניות ביוב, ואינסטלציה וחיבור לרשת המים והביוב הקיימת. 
	+
	+
	
	
	

	
	
	תכנית ניקוז של המגרש וחיבורה למע' הניקוז והתיעול האיזורית, כולל הצגת כמויות חידור מי נגר בחילחול בשטחים הפתוחים והפרדת מי נגר מזוהמים.
	+
	+
	
	
	

	
	
	נספח התייחסות לאופי הטיפול בדופן תעלת הניקוז.
	+
	
	יועץ ניקוז
	
	

	5.
	חישוב אגרות בניה.
	עפ"י מסמך הבקשה להיתר, ובהתאמה לתעריפי אגרות ההיתר העדכניים.
	+
	
	אדריכל
	
	

	6.
	בדיקת וקליטת רישיונות מתכננים.
	עותק רישיון עורך הבקשה הראשי.
	+
	
	אדריכל
	
	

	
	
	עותק רישיון מתכנן השלד.
	+
	
	
	
	

	7.
	בדיקת וקליטת מפות מדידה.
	תשריט חלוקה של תאי שטח למגרשי בניה.
	+
	
	אדריכל

	
	

	
	
	מפה מדידה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך.
	+
	
	
	
	

	8.
	בדיקת וקליטת נסחי בעלות עדכניים.
	בדיקה להתאמה לתת"ל ומסמך הבקשה להיתר וכן להתאמה לחתימות הבעלים והחוכרים על הבקשה להיתר
	+
	
	אדריכל
	
	

	9.
	בדיקת וקליטת הצהרת המבקש, אם טרם מינה אחראים לביקורת וביצוע.
	
	+
	
	אדריכל
	
	

	10.
	הגשת דו"ח ביניים
	דו"ח הביניים הראשון, במבנה עפ"י הנחיות הות"ל, יוגש שבועיים לאחר תחילת קליטת החומר מהמבקש ויעודכן מפעם לפעם, עפ"י דרישת הות"ל. 
	+
	
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	11.
	בדיקת נספח תנועה הכולל תכניות הסדרי תנועה וחניה והתחברות לדרכים קיימות מאושרות בידי הגורמים הרלוונטיים (משרד התחבורה, החב' הלאומית לדרכים, רשות מקומית, רשות התמרור וכד').
	תכניות תנועה וחניה.
	+
	+
	יועץ תנועה
	
	

	12.
	בדיקת נספח פיתוח ונוף והתאמתו להנחיות התת"ל והסביבה.
	תכניות וחתכים מפורטים לפיתוח ונוף של המתקנים והשטחים הציבוריים העוטפים אותם ושל תוואי הצנרת היבשתית, הכוללים תכנית ניקוז, צמחיה, מע' השקיה, הסדרים לפינוי אשפה, וכו'.
	+
	
	אדריכל נוף ויועץ ניקוז
	
	

	13.

	בדיקת נספח סביבתי שמכיל גם:
1. נספח הקמה.
2. נספח אקולוגי.
3. נספח תאורה.
4. נספח  אקוסטי, כולל התאמת האמצעים להפחת רעש לרמות התקניות ולאילו שנקבעו בתת"ל.

	נספח הקמה הכולל האמצעים לצמצום מפגעים בעת ההקמה, תכנית שיקום נוף, תיאום עם רט"ג לגבי סוגי הצמחיה לשתילה וכו'.
	+
	+
	יועץ סביבה, אקולוג ואדריכל נוף
	
	

	
	
	סקר איתור צמחים נדרים בתיאום עם רט"ג, כולל תכנית הצלה בהנחיית אגרונום.
	+
	+
	
	
	

	
	
	תכנית למניעת פליטת אבק בשלבי הקמה.
	+
	
	יועץ סביבה
	
	

	
	
	תכנית עבודות עפר וחציבה כולל מאזן עודפי עפר והצגת האתרים לקליטת העודפים.
	+
	
	יועץ סביבה / אדריכל נוף
	
	

	
	
	דו"ח כמויות פסולת בנין משוערת לפי שלבי הביצוע ויעדים לפנוי.
	+
	
	
	
	

	
	
	נספח עצים בוגרים לשימור בהתאם להנחיות פקיד היערות ותיקון 89 לחוק התכנון והבניה .
	+
	+
	אדריכל נוף
	
	

	
	
	מסמך אקולוגי הכולל התייחסות פרטנית לאמצעים שונים לצמצום הפגיעה במערכת האקולוגית כמו: סקר מינים ייחודיים, העתקות צומח, צמצום השפעות שוליים, הנחיות מפורטות לעת ביצוע עבודות ההקמה ובעת תפעול האתר וכו'.
	+
	
	יועץ אקולוגי
	
	

	
	
	דו"ח מפורט בדבר אופן ביצוע העבודות בתחום הסביבה החופית והימית, תוך התייחסות לשמירת הסביבה הימית בעת עבודות ההקמה, בתאום עם המשרד להגנת הסביבה.
	+
	+
	יועץ סביבה ויועץ אקולוגי
	
	

	
	
	בדיקת נספח תאורה, הכולל תכנית מערך התאורה הכולל באתר, בעת ההקמה ובתפעול והתאמתו להנחיות רט"ג ומערכת הביטחון ולצמצום ההשפעה על בתי גידול טבעיים.
	+
	+
	יועץ תאורה ויועץ אקולוגי
	
	

	
	
	דו"ח אקוסטי המנתח את רמות ומקורות הרעש במתקן, האמצעים להפחתתם לרמות המותרות, מאפיינים אקוסטיים של המבנים והמתקנים וכו'
	+
	
	יועץ אקוסטי
	
	

	14.
	בדיקת נספח תשתיות הכולל תכניות תשתית ושילוב מערכות תשתית (סופר פוזיציה), התאמתן להנחיות הרלוונטיות בדבר:  
1. הסטת תשתיות, חציית תשתיות, נחלים תעלות ניקוז וכו'.

2. הוראות למזעור פגיעה במתקני תשתית.


	תכנית מערכות תשתית, מתואמת עם הרשויות המקומיות, בסביבת הפרוייקט, הסטתם עפ"י הצורך, חציתם, עבודה בצמידות אליהם, והתקשרות הפרוייקט אליהן. 
	+
	+
	יועץ תשתיות
	
	

	
	
	נספח המתייחס למקטע הכולל חציית נחלים / תעלות ניקוז שבאחריות רשות הניקוז. 
	+
	+
	יועץ תשתיות ויועץ סביבתי
	
	

	
	
	נספח מפורט של חציית גורמי זיהום ע"י קווי מי ים ומי מוצר, הכולל נתונים על מרחקים או חציות של גורמי זיהום כמו נחלים קווי ביוב, בוצה וקווי קולחים.
	+
	+
	
	
	

	
	
	הוראות למזעור הפגיעה במתקני תשתית סמוכים והוראות לפיקוח בעת ההקמה.
	+
	
	
	
	

	
	
	תכנית מיפוי על גבי אורטופוטו צבעוני מעודכן לשנה האחרונה עליו יסומן תוואי חציית נחל שורק  וזווית החצייה האופקית, על מנת לוודא כי החצייה תבוצע במקום הצר ביותר של אפיק הנחל בשנת הביצוע


	+
	
	
	
	

	15.
	נספח בטיחות: בדיקת תכנית בטיחות מאושרת ע"י רשות כיבוי אש ובדיקת סקר סיכונים מפורט.
	תכנית בטיחות ובטיחות אש. 
	+
	+
	יועץ בטיחות 
	
	

	
	
	סקר סיכוני חומ"ס מפורט, הכולל ניתוח הסיכונים ופרוט האמצעים שינקטו למניעת סיכון מהם, לרבות פעולות אחזקה שוטפות ותקופתיות כגון חומרים לחיטוי הממברנות, מעכבי שיקוע, קואוגולנטים, אנטיסקולנטים וכד' .
	+
	
	יועץ סיכונים
	
	

	16.
	בדיקת תכנית אתר הבניה והתארגנות מתואמת עם, הרשות המקומית, בעלי התשתיות הרלוונטיים, משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים.
	תכנית האתר כולל דרכי גישה וסידורי תנועה זמניים, התחברות למע' תשתית, העתקה זמנית של קווי תשתיות, שטחי התארגנות, אחסנה ועירום זמניים וכו'.
	+
	+
	יועץ תנועה,

אדריכל נוף  ויועץ סביבתי
	
	

	
	
	כתב התחייבות המבקש לפירוק מבנים זמניים והשבת המצב לקדמותו.
	+
	
	ראש צוות מקצועי
	
	

	17.
	בדיקת קיום נספח ארכיאולוגי, המתואם עם רשות העתיקות.
	נספח המתייחס למקטע שבו חציות אתרים ארכיאולוגיים הכולל הוראות למזעור הפגיעה באתרים אלו.
	
	+
	ראש צוות מקצועי
	
	

	18.
	בדיקת מסמכים ותוכניות לביצוע מתואמים עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
	פרשה  טכנית מפורטת לגבי התהליכים, פרוט השלבים והחומרים בתהליך, תוך פירוט מקורות ההזרמה פעולות ניקוי הממברנות, תוספים והרכב הרכז, שטיפות אבן וגיר, הפתרונות בתחום הביוב, מערכת הולכת השפכים וסילוק הקולחין.
	+
	+
	יועץ תשתיות ויועץ טכנולוגי
	
	

	
	
	פתרון לאספקת מי ים, סילוק מי רכז ולאספקת המים המותפלים לרשת הארצית.
	+
	+
	
	
	

	
	
	מפרטים לאיטום המתקנים (הדורשים איטום ע"פ הנחיית תסקיר ההשפעה על הסביבה).
	+
	+
	
	
	

	
	
	תוכנית להרחקת מזהמים ממי הים במתקן ההתפלה.

	+
	+
	
	
	

	
	
	תכנית לאחסנת חומרים מסוכנים בתחום התחנה ואמצעי המיגון.
	+
	+
	יועץ סיכונים
	
	

	
	
	תאור מפורט של מתקני הקדם למשרדי הגנת הסביבה והבריאות לפי הענין, לרבות
בחינה מחודשת של טכנולוגיית UF באם תבחר ולרבות טיפול במי השטיפה הנגדית בטרם הזרמתם לים, לעמידה בדרישות המפורטות במסמך מדיניות המשרד להגנת הסביבה מ 31.12.08.
	+
	+
	יועץ סביבה ויועץ טכנולוגי
	
	

	
	
	תכנית נקודות דיגום ובקרה ואמצעים לניטור מים.
	+
	+
	יועץ סביבה
	
	

	
	
	מודל פיזור מזהמים.
	+
	+
	
	
	

	
	
	נתוני אקלים ימיים (רוחות, גלים, זרמים).
	+
	+
	
	
	

	
	
	חוות דעת מומחה לענין איכות המים באתר היניקה שתוגש למשרד הבריאות.
	+
	+
	
	
	

	19.
	בדיקת הגשה ותיעוד תכניות  מסמכים שהוגשו תואמו ואושרו ע"י אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה.
	מפה בטימטרית בקנ"מ 1:1,000, כולל בפורמט GIS
	
	+
	יועץ סביבה
	
	

	
	
	מפה בטימטרית בקנ"מ 1:5,000, כולל בפורמט GIS
	
	
	
	
	

	
	
	חתך תצורת פני קרקעית הים ומבנה גיאולוגי וסדימנטולוגי.
	
	+
	
	
	

	
	
	חוות דעת מומחה (ביולוג/ אקולוג ימי) להשפעה אפשרית של יניקת מי הים על איכות הסביבה הימית, בדגש על הביוטה ולהשפעת פיזור הרכז והתוספים המצויים בו על הסביבה הימית.
	
	+
	
	
	

	
	
	חוות דעת הכוללת פירוט התנאים למניעת סילוק מי שטיפה תקופתיים בלתי מטופלים לים ורשימת תוספים: כמות, נפח אחסון, ריכוז במי הטיפול ובמי הרכז.
	
	+
	יועץ סביבה
	
	

	
	
	נספח המפרט המתקנים הימיים ופרוט מלא של ראשי היניקה בים, ראשי הדיפיוזרים של הרכז ועומק הטמנת הצינורות בקרקעית הים ומיקום מוצא מי הרכז לים.
	
	+
	
	
	

	
	
	פרשה טכנית המסבירה את אופן ביצוע העבודות בחוף ובים, מיקום שטחי ההתארגנות שיהיו ככל הניתן הרחק מקו המים.
	
	+
	
	
	

	
	
	איתור ערמת אחסון זמנית בים, אליה יועבר כל חומר החפירה מהחפירה הימית ומתוך מתקן ההשקה הזמני בים.
	
	+
	
	
	

	20.
	בדיקת קיום אישורים חיצוניים לבקשה להיתר לנושאים ספציפיים (עפ"י העניין) מטעם הגורמים המוסמכים, לרבות התאמת המסמכים המאושרים למוגש בבקשה להיתר.

	אישור רשות העתיקות.
	
	+
	אדריכל/ מהנדס בנין/ ראש צוות מקצועי
	
	

	
	
	אישור רשות כיבוי אש.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם משרד הביטחון.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם משרד הבריאות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם רט"ג.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום תשתיות עם הרשויות המקומיות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור יועץ נגישות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור רשות הניקוז.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם חב' נתיבי גז.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם איגוד ערים לאכוה"ס.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה על הגשת תכנית ניטור רקע בים ודו"ח מסכם.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור בזק.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור חב' כבלים.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור חח"י.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום  עם הוועדה הבין-משרדית למתן היתרי הזרמה לים.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור מקורות לנושא איכות המים המתקבלת למאגר.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור מיגון ע"י מהנדס פיקוד העורף.
	
	
	
	
	

	
	
	הסכם חתום עם אתר מורשה לפינוי עודפי עפר ו/או אישור מהנדס ועדה מקומית לפינוי עודפי עפר לאתר נושא היתר בניה.
	
	
	
	
	

	
	
	הסכם חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור תיאום עם מהנדסי הוועדות המקומיות.
	
	
	
	
	

	
	
	אישור הרשות המקומית על תשלום/פטור מאגרות והיטלים.
	
	
	
	
	

	
	
	אישורים נוספים.
	
	
	
	
	

	21.
	בדיקת קיום הסכמים חתומים עם מכון לבדיקות תקינה.
	בדיקות בטונים.
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	
	
	תקינות מרחבים מוגנים.
	
	
	
	
	

	
	
	חומרי גמר.
	
	
	
	
	

	
	
	שרברבות.
	
	
	
	
	

	
	
	מערכות חשמל ותקשורת.
	
	
	
	
	

	
	
	איטום גגות.
	
	
	
	
	

	
	
	מער' כיבוי אש 
	
	
	
	
	

	
	
	מער' גילוי אש ועשן.
	
	
	
	
	

	
	
	עמידות מוצרי הבניה באש.
	
	
	
	
	

	
	
	בדיקות נוספות.
	
	
	
	
	

	22.
	בדיקה סופית והכנת דו"ח מסכם
	
	+
	
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	23.
	בדיקת גרסה סופית של הבקשה להיתר הכוללת את כל המידע והמסמכים שנדרשו ע"י רשות הרישוי והרשויות המוסמכות.
	
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	24.
	הכנת טיוטת היתר וחישוב אגרות בניה והיטלים (במידת הצורך).
	
	+
	
	אדריכל/ מהנדס בנין
	
	

	25.
	בדיקות נוספות.
	
	
	
	
	
	


3.3.4
שרותי הפיקוח הנדרשים:
א. שירותי פיקוח לביצוע המאגרים וצנרת ההולכה לרשת הארצית.
	מס'
	תאור השרות בהתאם להוראות החוק, התקנות והוראות התכנית/ות
	יועצים נדרשים
	שם היועץ
	שעות ליועץ

	פרק א' – לפני תחילת ביצוע העבודה באתר

	1.
	קבלת הודעה על תחילת העבודה.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	2.
	קבלת אישור כי מבצע הבניה הינו קבלן רשום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	3.
	אישור המשרד להגנת הסביבה על קבלת סקר וידאו וצילום פנורמי של אזור העבודה בחוף, כולל דרך הגישה, לפני תחילת העבודות.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	4.
	קבלת טופס מינוי אחראי על ביקורת הבניה  מסמך 4 (טופס א' סעיף 16.02 (ג')(4)
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	5.
	קבלת טופס מינוי אחראי לביצוע השלד -מסמך 3 (תוספת רביעית תקנה 20 א').
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	6.
	קבלת אישורי התקשרות עם: אתר מורשה לשפיכת פסולת בניין, עודפי עפר ומעבדות מאושרות לנושאים שנקבעו בתנאי ההיתר.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	פרק ב' – לאחר תחילת ביצוע העבודה

	7.
	ביקור בשטח ובדיקת הקמת גדר ביטחון. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	8.
	בדיקת הימצאות שמירה במשך כל שעות היממה במרחב העבודה או לחילופין  בדיקת הצבת שלט עם שם החברה המבצעת ומספר הטלפון של איש הקשר במקרה חרום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	9.
	ביקור בשטח לאישור קווי הבניין וקווי הדיקור+ אישור מודד מוסמך.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	10.
	וידוא כי באתר הבניה קיים מבנה שירותים זמני. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	11.
	הנפקת אישור לתחילת העבודה על המבנה.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	12.
	ביקורים שגרתיים – תקופתיים, תכופים באתר ודיווח שוטף לרשות הרישוי.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	13.
	איסוף אישורים במהלך ביצוע העבודה:
	
	
	

	
	לפני יציקת יסודות:
מסמך 5 א' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')) : קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב א'.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר יסודות הבנין מסמך 5 ב' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')) : קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב ב'.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר המקלט
 מסמך 3: קבלת תצהיר על גמר המקלט של האחראי לביצוע השלד (תקנה 20א').
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר השלד מסמך 5 ג' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')): קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב ג'.  
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	איסוף ובקרה על אישורי המעבדה המאושרת לבדיקות תקינה.   
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	14.
	וידוא ביצוע חישוף שכבת הקרקע העליונה והנחתה בנפרד, לפני תחילת ביצוע עבודות העפר. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	15.
	וידוא חיפוי שכבת הקרקע העליונה, ע"י שכבת קרקע החישוף שהונחה בנפרד, עם תום עבודות ההקמה וביצוע השיקום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	16.
	בדיקת פעולות ביעור צמחים פולשים ברצועות הצנרת ורצועות החיץ.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	17.
	פיקוח על ביצוע עבודות התשתיות בהתאמה לתנאי התיאום השונים.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	18.
	בדיקות מיוחדות עפ"י תנאי ההיתר (ביצוע התאמת טופס התנאים לקבלת תעודת גמר בהתאם).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	19.
	בדיקת מילוי תנאים נדחים בהיתר – במידה וקיימים (יש לקבל מהוועדה).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	20.
	בדיקה סופית והכנת דו"ח מסכם.
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	פרק ג': עם סיום העבודה – תנאים להפעלה

	21.
	קבלת היתר הזרמה לים לסילוק מי הרכז
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	22.
	אישור משרד הבריאות לתכנית ניטור שוטף של מי ההזנה בכניסה למתקן. 
	
	
	

	23.
	כתב התחייבות לביצוע דיגום ואנליזות בהתאם לדרישות משרד הבריאות ובהתאם לתנאי היתר ההזרמה.
	
	
	

	24.


	קבלת אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותוך ציון פרטי ההיתר.
	
	
	

	25.
	אישור לחיבור למערכת הביוב הקיימת עם פתרון קצה מהגורם המוסמך.
	
	
	

	26.
	אישור הפיקוח מטעם החברה ההנדסית על ביצוע השיקום הנופי בהתאם לתכניות הבקשה להיתר.
	
	
	

	27.
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לתחזוקת השטחים הציבוריים הפתוחים למשך חמש שנים.
	
	
	

	28.
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לפעולות ביעור צמחים פולשים בתחום רצועות הצנרת וברצועות החיץ למשך שנתיים מסיום העבודות.
	
	
	

	29.
	הגשת תכנית as made, כולל קובץ דיגיטלי, עם סיום העבודות ועבודות השיקום .
	
	
	

	30.
	עם גמר הבניה – קבלת דיווח האחראי על הביקורת – מסמך 5 ד'.
	
	
	

	31.
	קבלת בקשה לחיבור חשמל, מים, טלפון – טופס 3 (תקנה 4).
	
	
	

	32.
	חתימה על חלק הפיקוח בטופס תנאים לקבלת תעודת גמר (נספח י' למסמכי המכרז).
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	33.
	מילוי טופס "תנאים לקבלת תעודת גמר" –  לצורך ביצוע ביקורת על שלמותו. טופס 4 (תקנה 21 (ג) ).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	34.
	העברת טופס המלצה לאכלוס לפני קבלת גמר בניה + הכנת רשימת התנאים, לות"ל.
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	35.
	בדיקת ביצוע התנאים הנדחים לתעודת גמר. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	36.
	הכנת שלד לתעודת הגמר (תקנה 21 ד') טופס 5.  
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	37.
	העברת המסמכים ושלד תעודת הגמר לות"ל להנפקת תעודת הגמר.
	ראש הצוות המקצועי
	
	


ב. שירותי פיקוח לביצוע מתקן ההתפלה תחנת השאיבה וצנרת הרכז והיניקה.

	מס'
	תאור השרות בהתאם להוראות החוק, התקנות והוראות התכנית/ות
	יועצים נדרשים
	שם היועץ
	שעות ליועץ

	פרק א' – לפני תחילת ביצוע העבודה באתר

	1.
	קבלת הודעה על תחילת העבודה.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	2.
	קבלת אישור כי מבצע הבניה הינו קבלן רשום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	3.
	אישור המשרד להגנת הסביבה על קבלת סקר וידאו תת מימי של קרקעית הים לאורך תוואי הצינורות לפני תחילת העבודות הימיות.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	4.
	אישור המשרד להגנת הסביבה על קבלת סקר וידאו וצילום פנורמי של אזור העבודה בחוף, כולל דרך הגישה, לפני תחילת העבודות.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	5.
	קבלת טופס מינוי אחראי על ביקורת הבניה  מסמך 4 (טופס א' סעיף 16.02 (ג')(4)
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	6.
	קבלת טופס מינוי אחראי לביצוע השלד -מסמך 3 (תוספת רביעית תקנה 20 א').
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	7.
	קבלת אישורי התקשרות עם: אתר מורשה לשפיכת פסולת בניין, עודפי עפר ומעבדות מאושרות לנושאים שנקבעו בתנאי ההיתר.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	פרק ב' – לאחר תחילת ביצוע העבודה

	8.
	ביקור בשטח ובדיקת הקמת גדר ביטחון. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	9.
	בדיקת הימצאות שמירה במשך כל שעות היממה במרחב העבודה או לחילופין  בדיקת הצבת שלט עם שם החברה המבצעת ומספר הטלפון של איש הקשר במקרה חרום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	10.
	ביקור בשטח לאישור קווי הבניין וקווי הדיקור+ אישור מודד מוסמך.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	11.
	וידוא כי באתר הבניה קיים מבנה שירותים זמני. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	12.
	הנפקת אישור לתחילת העבודה על המבנה.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	13.
	ביקורים שגרתיים – תקופתיים, תכופים באתר ודיווח שוטף לרשות הרישוי.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	14.
	איסוף אישורים במהלך ביצוע העבודה:
	
	
	

	
	לפני יציקת יסודות:
מסמך 5 א' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')) : קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב א'.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר יסודות הבנין מסמך 5 ב' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')) : קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב ב'.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר המקלט
 מסמך 3: קבלת תצהיר על גמר המקלט של האחראי לביצוע השלד (תקנה 20א').
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	עם גמר השלד מסמך 5 ג' (טופס ב' סעיף 16.02 (ט')): קבלת דיווח של האחראי על הביקורת באתר הבניה - שלב ג'.  
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	
	איסוף ובקרה על אישורי המעבדה המאושרת לבדיקות תקינה.   
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	15.
	וידוא ביצוע חישוף שכבת הקרקע העליונה והנחתה בנפרד, לפני תחילת ביצוע עבודות העפר. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	16.
	וידוא חיפוי שכבת הקרקע העליונה, ע"י שכבת קרקע החישוף שהונחה בנפרד, עם תום עבודות ההקמה וביצוע השיקום.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	17.
	בדיקת פעולות ביעור צמחים פולשים ברצועות הצנרת ורצועות החיץ.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	18.
	פיקוח על ביצוע עבודות התשתיות בהתאמה לתנאי התיאום השונים.
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	19.
	בדיקות מיוחדות עפ"י תנאי ההיתר (ביצוע התאמת טופס התנאים לקבלת תעודת גמר בהתאם).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	20.
	בדיקת מילוי תנאים נדחים בהיתר – במידה וקיימים (יש לקבל מהוועדה).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	21.
	בדיקה סופית והכנת דו"ח מסכם.
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	פרק ג': עם סיום העבודה – תנאים להפעלה

	22.
	קבלת היתר הזרמה לים לסילוק מי הרכז
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	23.
	אישור תכנית ניטור ומעקב בסביבה הימית ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לפי הענין. 
	
	
	

	24.
	אישור רשות המים בדבר התקנת אמצעים לניטור ובקרה למניעת חדירת מי ים ו/או מי רכז לתת הקרקע.
	
	
	

	25.
	אישור משרד הבריאות לתכנית ניטור שוטף של מי ההזנה בכניסה למתקן. 
	
	
	

	26.
	אישור קיום ותקינות גלאי לזיהוי זיהום בשמנים שיפסיק את פעולת המתקן באופן אוטומטי בעת גילוי הזיהום.
	
	
	

	27.
	כתב התחייבות לביצוע דיגום ואנליזות בהתאם לדרישות משרד הבריאות ובהתאם לתנאי היתר ההזרמה.
	
	
	

	28.
	אישור רשות המים לתכנית הניטור ולמערכת הבקרה והניטור הרציף.
	
	
	

	29.
	אישור משרד הבריאות על קליטת תוצאות הדיגומים שיערכו בנקודת דיגום מי ים 1, ע"פ תכנית הניטור.
	
	
	

	30.
	דו"ח אקוסטי מפורט, לבדיקת מפלסי הרעש, עמידה בתקנות והצעה לפתרונות נוספים.
	
	
	

	31.


	קבלת אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותוך ציון פרטי ההיתר.
	
	
	

	32.
	אישור לחיבור למערכת הביוב הקיימת עם פתרון קצה מהגורם המוסמך.
	
	
	

	33.
	אישור הפיקוח מטעם החברה ההנדסית על ביצוע השיקום הנופי בהתאם לתכניות הבקשה להיתר.
	
	
	

	34.
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לתחזוקת השטחים הציבוריים הפתוחים למשך חמש שנים.
	
	
	

	35.
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לפעולות ביעור צמחים פולשים בתחום רצועות הצנרת וברצועות החיץ למשך שנתיים מסיום העבודות.
	
	
	

	36.
	הגשת תכנית as made, כולל קובץ דיגיטלי, עם סיום העבודות הימיות ועבודות השיקום בים ובחוף.
	
	
	

	37.
	עם גמר הבניה – קבלת דיווח האחראי על הביקורת – מסמך 5 ד'.
	
	
	

	38.
	קבלת בקשה לחיבור חשמל, מים, טלפון – טופס 3 (תקנה 4).
	
	
	

	39.
	חתימה על חלק הפיקוח בטופס תנאים לקבלת תעודת גמר (נספח י' למסמכי המכרז).
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	40.
	מילוי טופס "תנאים לקבלת תעודת גמר" –  לצורך ביצוע ביקורת על שלמותו. טופס 4 (תקנה 21 (ג) ).
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	41.
	העברת טופס המלצה לאכלוס לפני קבלת גמר בניה + הכנת רשימת התנאים, לות"ל.
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	42.
	בדיקת ביצוע התנאים הנדחים לתעודת גמר. 
	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	

	43.
	הכנת שלד לתעודת הגמר (תקנה 21 ד') טופס 5.  
	ראש הצוות המקצועי
	
	

	44.
	העברת המסמכים ושלד תעודת הגמר לות"ל להנפקת תעודת הגמר.
	ראש הצוות המקצועי
	
	


3.3.5
הספק יפרט את פעילותו לתיעוד, מעקב ובקרה בהתאם לנדרש, דיווחים כנדרש בהוראת תכ"מ 7.2.9 או כל הוראה אחרת המחליפה אותה ובהתייחס לכל אחד משלבי העבודה.
3.4
צוות העבודה המוצע לביצוע העבודה
3.4.1
דרך הצגת המועמדים לצוות במקצועי:
פרטי המועמדים לצוות המקצועי יוצגו בטבלה כלהלן:

	תפקיד
	שם המועמד
	תפקיד נוכחי
	השכלה והכשרה מקצועית
	תאור הנסיון

	ראש הצוות המקצועי
	
	
	
	

	אדריכל
	
	
	
	

	מהנדס תשתיות/מערכות
	
	
	
	

	מנהל פרויקטים הנדסיים
	
	
	
	

	מהנדס שלד
	
	
	
	

	אדריכל נוף
	
	
	
	

	יועץ סביבה
	
	
	
	

	מהנדס תנועה
	
	
	
	

	יועץ בטיחות
	
	
	
	

	יועץ תברואה
	
	
	
	

	יועץ אקוסטי
	
	
	
	

	יועץ סיכונים כימיים
	
	
	
	

	יועץ אקולוגי (לחוף וים)
	
	
	
	

	יועץ טכנולוגיה בנושאי מתקני התפלה
	
	
	
	

	יועץ ניקוז
	
	
	
	

	יועץ חשמל ותאורה
	
	
	
	


לכל מועמד יש לצרף, בנוסף, קורות חיים המכילים את הנתונים הבאים:

א.
פרטים אישיים - שם, מס' תעודת זהות, שנת לידה, כתובת ומספרי טלפון להתקשרות.

ב.
כישורים - כישורים מקצועיים, ובין השאר: הכשרה מקצועית והשכלה, תארים אקדמיים או הנדסאים, ותחומי ידע בהתאם לדרישות העבודה. יש לצרף תעודות מתאימות.
ג.
נסיון מקצועי קודם - הניסיון המקצועי של המועמד תוך פירוט מיזמים קודמים, תפקידיו ועבודתו במיזמים אלה והגוף המעסיק.
ד.
המלצות - המלצות משני לקוחות ממליצים אודות מיזמים שביצע המועמד. ההמלצות תהיינה מחמש השנים האחרונות, ורצוי בתחומים הקרובים לתחום המיזם. יש לרשום את פרטי הממליצים ומספרי טלפון להתקשרות.
ה.
זמינות והסכמה - זמינות המועמד המוצע לצוות המקצועי ומכתב הסכמה והתחייבות מצידו לביצוע העבודה על פי הנאמר במכרז ובהסכם. 

ו.
אי ניגוד עניינים - פרוט הפרוייקטים ו/או הלקוחות ו/או העבודות של המציע ושל כל חברי הצוות, בתחום עיסוקם המקצועי של המציע ושל כל חברי הצוות ובתחום העיסוק של משרדם ו/או התאגיד בו הם עובדים, וכן בהתאם לסעיף 1.17.2 לעיל, במידה וישנם כאלה, ופירוט הסיבה לכך שאין בכך ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 1.17. 
ז.
המשרד יהיה רשאי בכל שלב משלבי המכרז ואף במהלך כל תקופת ההתקשרות לדרוש מכל חבר בצוות ו/או מועמד המוצע כחבר בצוות להציג את חתימתו על ההצהרה בדבר אי ניגוד עניינים, כמפורט בנספח ה'.

קורות חיים ומסמכים נילווים רלוונטיים יצורפו כנספח למענה המפורט לפרק 3.
3.4.2
המשרד רשאי, במידה ויראה זאת לנכון ועל פי שיקוליו, לזמן כל אחד מהמועמדים לצוות המקצועי לראיון אישי עם חברי ועדת הבחירה; וכן לבקש הבהרות למידע שמסר המציע ו/או חבר הצוות, ו/או "אני מאמין" כתוב, וכל זאת לשם בחינה נוספת של איכות הצוות המקצועי.
3.4.3
הספק יפרט כיצד יש בכוונתו לגייס יועצים מקצועיים נוספים, במידה וידרש לכך.

3.5
הבהרות לספק (M)
3.5.1
הספק מתחייב להעמיד לרשות המשרד את כל חברי הצוות המקצועי במשך כל תקופת ההתקשרות. סיום ההעסקה של מי מחברי הצוות המקצועי, יהיה טעון תיאום ובהסכמת המשרד.

3.5.2
הספק חייב להיות זמין לעבודה לפי דרישות המשרד בשעות העבודה הרגילות של המשרד. יש להודיע לאחראי המקצועי מטעם המשרד ולבקש אישורו, על היעדרות מי מטעם חברי הצוות המקצועי בגין מילואים או חופשה, ככל הניתן, חודש מראש.

3.5.3
השרות הנדרש יינתן במשרדי הספק, וכן במשרדים של יועצים ונותני שירות אחרים הנכללים בצוות שהוצע לביצוע העבודה.

3.5.4
העבודות נשוא המכרז תבוצענה במשרדי הספק, במשרדים של יועצים ונותני שירות אחרים הנכללים בצוות שהוצע לביצוע העבודה וכן במשרדי המשרד על פי הצורך. 

3.5.5
הספק יקיים פגישות עבודה ודיונים כנדרש במשרדי כל אחת מרשויות הרישוי הרלבנטיות לעבודה.

3.5.6
הספק יקיים פגישות עבודה, סיורים ופגישות בשטח ככל הנדרש לתהליך בדיקת מסמכי ההיתר או לצורך פיקוח על ביצוען של עבודות הבניה והוצאת היתר בניה.

3.5.7
בזמן שביתת עובדים במשרד ימשיך צוות העבודה בעבודתו כסדרה, זולת אם יורה המשרד אחרת, על פי שיקול דעתו.

פרק 4: עלויות (M)
4.1
הנחיות
4.1.1
העלות בהצעה זו תהיה נקובה בש"ח ותכלול את כל המיסים למעט מע"מ. העלות תהיה סופית ותכלול את כל הוצאות הספק ובכלל זאת, מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו השונים, תקורות שונות, שירותי משרד, שירותי מיפוי ומיחשוב, הדפסות, צילומים, דו"חות, נסיעות, ביטול זמן וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של הספק, לרבות רווח קבלני.

4.1.2
המציע ישלים בסעיף 4.5 שלהלן את העלות המוצעת על ידו. ההצעה תורכב מעלות כל שלבי העבודה עד לסיומה ועבור שני חלקיה.
4.1.3
הבסיס לחישוב עלות עבודות נוספות בלתי צפויות מראש יפורט בסעיף 4.3 ויהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר.
4.1.4
חישוב ההצמדה/עדכון התמורות:
על התמורה בגין ביצוע העבודה יחולו הוראות ההצמדה כדלהלן:
א.
ההצמדה תחל רק בתום החודש ה - 18 מהמועד האחרון להגשת ההצעות, לגבי יתרת התמורה שטרם שולמה במסגרת הסכם זה, ובהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

ב.
אם במהלך 18 החודשים הראשונים להתקשרות יחול שינוי במדד הרלבנטי ושיעורו יעלה לכדי 4% מהמדד במועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

הוראות ההצמדה אלה לא יחולו על התמורה בגין ביצוע כל עבודה נוספת בלתי צפויה מראש. במקרים אלה, התמורה לא תוצמד למדד.
4.1.5
הצעת מחיר לא שלמה ו/או מותנית ו/או מסויגת תפסול את ההצעה על הסף.
4.2
עלות כוללת לביצוע כל שלבי העבודה
4.2.1
המציע יפרט להלן את העלות הכוללת לביצוע כל שלבי העבודה עד לסיומה.
4.2.2
מבלי לגרוע באמור בסעיף 4.1.1 לעיל, עלות זו תכלול את העלות עבור ביצוע העבודה על ידי כל אחד מחברי הצוות המקצועי לרבות חברי צוות שיוחלפו או יתווספו במהלך ביצוע העבודה ולרבות תקורה על העבודה; העלות עבור שרותים כלליים לביצוע העבודה לרבות שרותי משרד, שרותי מחשוב, איסוף נתונים, מיפוי ושרטוט; עלות הגשת דו"חות, לרבות הדפסות, צילומים וכד', אשר יוגשו על פי התקדמות העבודה.
4.2.3
הצעת המחיר תפורט בסעיף 4.5 להלן.
4.3
הבסיס לחישוב עלות עבודות נוספות בלתי צפויות
4.3.1
המחירון שישמש בסיס לחישוב התמורה עבור עבודות נוספות בלתי צפויות מראש שאינן נכללות בעבודה יהיה המחירון המפורט בהוראת תכ"מ 13.9.2, מס' הודעה ה13.9.2.1, תעריפים לתשלום למתכננים בעבודות בינוי (להלן: "הוראת תכ"מ לתעריפי התקשרות").
4.3.2
עלות העבודה עבור עבודות בלתי צפויות מראש תוגבל עד ל- 30% מהעלות הכוללת לביצוע כל העבודה כמפורט בהצעת הספק בסעיף 4.5.
4.3.3
כעבודות בלתי צפויות מראש יחשבו שינויים בעבודה של יועץ לבקשת המשרד, ו/או הגדלה מהותית בנפח העבודה ו/או תוספות לעבודה כגון שינויים במהות הבקשה להיתר בניה. לעניין שינויים לא מהותיים – ראה בסעיף 9 להסכם המצורף כנספח ב' למכרז זה.
4.3.4
יודגש כי אין המשרד מתחייב להזמין עבודות נוספות ו/או היקף שעות ו/או מסמכים כלשהם כמפורט לעיל. העלות עבור עבודות נוספות בלתי צפויות מראש תקבע בעת הזמנת העבודה על ידי המשרד. כמו כן יודגש כי על התמורה עבור עבודה בלתי צפויה מראש לא יחולו הוראות הצמדה כלשהן.
4.3.5
בנוסף יודגש כי הזמנת עבודה למימוש עבודה נוספת בלתי צפויה מראש תהיה בתוקף רק לאחר חתימת המורשים להתחייב מטעם המשרד.
4.4
אבני דרך לתשלום
4.4.1
הבסיס לתשלום הנו עמידה בלוח הזמנים. לא תשולם מקדמה.
4.4.2
אבני הדרך המפורטים להלן מהווים את את אבני הדרך לתשלום עבור התמורה המפורטת בסעיף 4.5, ועבור כל חלק של העבודה בנפרד.
4.4.3
אבני דרך לתשלום עבור בדיקת בקשה להיתר בניה:

א.
לאחר אישור דו"ח ביניים - 30% מהעלות.
ב.
לאחר אישור דו"ח מסכם – 40% מהעלות.

ג.
לאחר הנפקת היתר הבניה - 30% מהעלות. 

4.4.3
אבני דרך לתשלום עבור פיקוח על עבודות הבניה:

א.
לאחר קבלת דיווח על גמר השלד – 50% מהעלות.

ב.
לאחר קבלת טופס המלצה לאיכלוס – 30% מהעלות.

ג.
לאחר הנפקת תעודת הגמר - 20% מהעלות.
4.4.4
התשלום יהיה אך ורק בסיום כל אבן דרך ובכפוף לאישור האחראי המקצועי כי העבודה בוצעה לשביעות רצון המשרד ועל פי דרישות המשרד.

4.4.5
התשלום עבור עבודות שיבוצעו במסגרת תוספות ושינויים יתבצע בהתאם לאבני דרך כפי שיקבעו בהזמנת העבודה, ולאחר שיאושרו ע"י האחראי המקצועי.
4.5
הצעת מחיר לביצוע העבודה (L)
המציע ימלא את הצעת המחיר לביצוע העבודה בטבלה להלן:
	הצעת מחיר – מכרז מס' 15/2010 - 
הצעה להזמנה למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36
אנו מצהירים כי קראנו והבנו את כל הדרישות המפורטות בפרק 4, והן מקובלות עלינו ללא כל הסתייגות. 

אנו מצהירים כי המחירון שישמש בסיס לחישוב התמורה, תנאי ההצמדה והעלות המכסימלית המפורטת בפרק 4 למסמכי המכרז, עבור כל אחת מהעבודות המפורטות במסמכי המכרז, ועבור עבודות נוספות בלתי צפויות מראש, מקובלים עלינו ללא כל הסתייגות. 

אנו מצהירים כי אבני הדרך לתשלום המפורטים בפרק 4 למסמכי המכרז, מקובלים עלינו ללא כל הסתייגות.
עלות ביצוע מתקן ההתפלה הצפוני:

סה"כ העלות לבדיקת היתר הבניה

(₪ ללא מע"מ)

סה"כ העלות לפיקוח על עבודות הבניה 
(₪ ללא מע"מ)

סה"כ עלות לביצוע שלבי העבודה __________________ ₪ ללא מע"מ  

ובמילים: ___________________________________ ₪ ללא מע"מ. 

עלות ביצוע מתקן האגירה:

סה"כ העלות לבדיקת היתר הבניה

(₪ ללא מע"מ)

סה"כ העלות לפיקוח על עבודות הבניה 
(₪ ללא מע"מ)

סה"כ עלות לביצוע שלבי העבודה __________________ ₪ ללא מע"מ  

ובמילים: ___________________________________ ₪ ללא מע"מ. 

סה"כ העלות הכוללת לביצוע שני חלקי העבודה ___________ ₪ ללא מע"מ  

ובמילים: ______________________________________ ₪ ללא מע"מ. 

שם המציע / תאגיד: _________________________

חתימת המציע: ____________________________
חותמת התאגיד: ___________________________.


נספח א': הצהרת הספק המציע
מכרז מס' 15/2020 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים-מקצועיים לליווי ובדיקה של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36.
אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שבנדון (להלן: "המכרז"), מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו / או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו את העבודה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מצהירים כי מגיש ההצעה וראש הצוות המקצועי לביצוע העבודה עומדים בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 1.6 במסמכי המכרז.
אנו מצהירים כי קראנו והבנו את כל דרישות ותנאי המכרז, והם מקובלים עלינו ללא כל הסתייגות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מצהירים כי קראנו והבנו את הסעיפים המסווגים בסיווג M עפ"י הפירוט: סעיפים 1.2, 1.5 - 1.8, 1.12, 1.15, 1.17 - 1.20; 2.1 – 2.6; 3.5; 4.1 - 4.4. סעיפים אלה מקובלים עלינו ללא כל הסתייגות. 

אנו מצהירים כי המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי ההצעה הם נכונים ושלמים.

אנו מצהירים כי אין לנו, לבעלי המניות בנו ולמנהלים ניגוד עניינים כהגדרתו במסמכי המכרז.
אנו מצהירים כי ידוע לנו ומוסכם עלינו כי העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית תהיה בהתאם לאמור בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית), התשנ"ה – 1995.
אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

אני מצהיר כי הצעתי מוגשת בהתאם לקובץ PDF שהודפס מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או אתר האינטרנט של משרד הפנים. אני מצהיר כי לא שיניתי, לא השמטתי, לא הוספתי כל פרט לקובץ ה- PDF של המשרד כאמור. אני מסכים כי במידה ותהיה סתירה בין האמור בהצעתי לבין נוסח המכרז, על כל נספחיו, אשר נשמר כנאמן למקור במשרד הפנים, הנוסח השמור במשרד הפנים יהא המחייב.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם.

היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לחתום על החוזה, ותוך 10 ימים מיום קבלת ההסכם ולהמציאו למשרד.

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה (להלן: "ערבות ההגשה") על סך 25,000 ₪ בתוקף עד 30/10/2010.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבותנו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו תחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים (מחק את המיותר):

מסמכי המכרז, על כל נספחיו לרבות ההסכם המצורף, כשהם חתומים
בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה










יש/אין

הצעה מפורטת בהתאם למסמכי המכרז









יש/אין
הצעת מחיר, שמולאה בהתאם לקבוע במכרז








יש/אין

אסמכתאות על ניסיון המציע 











יש/אין

אסמכתאות על ניסיון חברי הצוות המקצועי והסכמתם לעבודה





יש/אין 

ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה על סך 25,000 ₪ בתוקף עד לתאריך 30/10/2010
יש/אין
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 








יש/אין

אישור רו"ח/עו"ד בדבר רישום תאגיד, זכויות חתימה 







יש/אין 

אישור על היות המציע עוסק מורשה 










יש/אין  

אישור רו"ח באשר להיקף המחזור הכספי









יש/אין 

הסכמי ההתקשרות עם ספקי/קבלני משנה ומכתבי התחייבות כמפורט בסעיף 1.12

יש/אין

אישור רו"ח ותצהיר בדבר עידוד נשים בעסקים כמפורט בסעיף 1.19




יש/אין
אישור רו"ח בנושא העדפת תוצרת אזורי עדיפות לאומית כמפורט בסעיף 1.20


יש/אין
הערות לסעיפים שסווגו בסיווג I או M במסמכי המכרז (בנספח להצהרה זו)


יש/אין
אחר _________________________________________ 




יש/אין
שם המציע/ הספק_________________________________________ 

כתובת: _________________________________________________ 

טל:  ______________ ; פקס: _____________ ; נייד: _______________.
דואר אלקטרוני: ___________________________________________ 

נציג / איש קשר: ___________________________________________  

________________________                          _____________________

                   תאריך                                                                חתימה וחותמת
נספח ב': הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש ________שנת ________.
בין:
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד הפנים על ידי מורשי החתימה מטעמה שהם מנכ"ל משרד הפנים וחשב משרד הפנים (להלן – "הממשלה")

מצד אחד
לבין:
__________________________________________________ באמצעות נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו (להלן – "הספק" )
מצד שני
הואיל
והממשלה פנתה במכרז מס' 15/2020 בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים-מקצועיים לליווי ובדיקה של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 (להלן: "העבודה") בהתאם למפרט שצורף להזמנה זו והמסומן בזה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  (להלן: "המכרז", "המפרט");

והואיל
והספק לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז, הגיש את הצעתו כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות המכרז והמפרט והצעה זו מצורפת בזה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הצעת הספק");
והואיל
ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכימה הממשלה לקבל את הצעת הספק לביצוע העבודה;

והואיל
ושני הצדדים החליטו שהעבודה תבוצע שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד בין הממשלה לבין עובדי הספק, אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי, המעניק את שירותיו לממשלה על בסיס קבלני, ומקבל את תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לתעריפים המיוחדים למתן שירותים על בסיס קבלני;
והואיל
וכתנאי מוקדם לקבלת הצעת הספק נקבע כי ייחתם הסכם בין הממשלה לבין הספק ובו יפורטו התנאים, ההסכמות וההוראות בקשר עם העבודה;

והואיל
והצדדים מעונינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם וחיוביהם בקשר עם העבודה והנובע מכך;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.
מבוא ונספחים
א.
המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בד בבד.
ב.
להסכם זה מצורפים נספחים א - ז המפורטים להלן:
נספח א' 
 - 
מפרט ההזמנה לקבלת הצעות על נספחיו (מסמכי המכרז).

נספח א' 1 - 

השינויים וההבהרות שניתנו ע"י הממשלה במסגרת התשובות 
לספקים עובר להגשת ההצעות.

נספח ב'
 - 
הצעת הספק.

נספח ג'
 - 
הצהרה על שמירת סודיות.

נספח ד'
 - 
ערבות ביצוע.

נספח ה'
 - 
אישור על עריכת ביטוח.
נספח ו'
 - 
הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים.

נספח ז'
 - 
רשימת העבודות בהם עוסק הספק, ושאושרו על ידי המשרד.

כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בד בבד עימם.

ג.
במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין הצעת הספק יגבר האמור במכרז. נוסח המכרז הקובע הינו נוסח המכרז כפי שישמר במשרד.
ד.
במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה והנספחים יפורשו בהתאם.
2.
הגדרות מונחים
לצורך הסכם זה יהיו למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:
א.
החוק - חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 על שינוייו והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן כל חוק, תקנה או הוראה העוסקים בתכנון ובנייה והרלוונטיים לביצוע העבודה על פיו.
ב.
המכרז/המפרט - מסמך ההזמנה לקבלת הצעות על נספחיו לרבות השינויים וההבהרות שינתנו על ידי הממשלה במסגרת התשובות לספקים עובר להגשת ההצעות. 

ג.
העבודה - מתן שירותים הנדסיים – מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה, בהתאם להנחיות והוראות המפרט ולהצעת הספק.
ד.
הצעת הספק - הצעת הספק שנמסרה לממשלה לרבות הבהרות להצעת הספק במידה וידרשו.

ה.
האחראי – האחראי המקצועי מטעם הממשלה על ביצוע התכנית והסכם זה.
ו.
מדד - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם מידי חודש בחודשו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ז.
תוכנות בסיסיות - תוכנות מסחריות מסוג מוצר מדף, אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות לספק מסוים, בהן יעשה הספק שימוש לצורך הסכם זה.
ח.
מסמך - לרבות כל מידע האצור במחשב או במאגרי מידע.
ט.
מידע - כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימוש ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת תהליך הכנת תוצר שימושי.
י.
סודות מקצועיים – כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר עם העבודה, בין אם נתקבל במהלך ביצועה או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, למעט מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.
יא.
זכויות קניין רוחני - לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007 ופקודת זכות יוצרים, 1924, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב - 1972, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות על פי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס - 1999, זכויות ב- "סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל.
יב.
המשרד - משרד הפנים.

3.
הצהרות הספק
א.
הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי הממשלה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי הממשלה בקשר עם אי-גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע העבודה.
ב.
הספק מצהיר ומאשר בזה כי הבין את צרכי הממשלה ודרישותיה כמפורט במפרט. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את העבודה על פי המפרט, ההצעה ושאר הוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים למלא באופן מדויק ומלא את דרישות הממשלה במפרט ובהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו או על ידי מי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר. הספק מתחייב כי הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המפורטים לעיל ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

ג.
הספק מצהיר כי פרטיו המופיעים בשמות הצדדים לעיל הנם כמפורט ברישומים המופיעים ברשם החברות או בכל מרשם תאגידים אחר המתנהל על פי כל דין.
ד.
הספק מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לביצוע העבודה הנן פרי פיתוח של בעלי התוכנות הבסיסיות, וכי בעלי התוכנות הבסיסיות הנם בעלי הזכויות לשיווק, פיתוח ותחזוקת התוכנות הבסיסיות בכללותן וכל חלקיהן בנפרד, וכי כל התוכנות הבסיסיות הן בבעלותו, ו/או כי ברשותו הסכם ו/או רשיון חוקי ותקף לשימוש בהן ו/או להפצתן ו/או לשיווקן ו/או למכירתן.

ה.
הספק מצהיר כי התכנית וכל הנתונים והמידע שיאספו, יקלטו ויערכו על ידו במסגרת ביצוע העבודה, כהגדרתה בהסכם, יהיו בבעלותה המלאה של הממשלה וזכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים המוסריות בהם יהיו שייכות כולן לממשלה ללא כל תמורה כספית נוספת לזו הנקובה בהסכם זה. כמו כן מצהיר הספק כי בעת ביצוע העבודה עבור הממשלה לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו, ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.

4.
איסור הסבה
א.
מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על ידי הממשלה. מוצהר ומוסכם בזאת כי לממשלה הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק ו/או מצד ג' כלשהו.

ב.
הממשלה תהיה רשאית לראות בהעברת אחזקה ישירה או עקיפה של אמצעי שליטה כלשהו בספק, בשיעור של למעלה מ- 10%, בין בבת אחת או בחלקים, משום העברת זכויות על פי הסכם זה. על הספק להודיע לממשלה על כל פעולה כאמור בסעיף עם ביצוע הפעולה והממשלה תודיע לספק בכתב תוך מתן ארכה של 30 יום, אם בכוונתה לראות בפעולה העברת זכויות כאמור בסעיף זה. 

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
5.
התחייבויות הספק
בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה, הממשלה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו לבצע את העבודה באופן שיענה על צרכי הממשלה בהתאם למכרז ולהצעת הספק ולהוראות הסכם זה, והוא מתחייב לספק לממשלה את התוצרים והדרישות כדלהלן:
א.
לתת את מכלול השירותים הנדרשים לביצוע העבודה לרבות שירותים לוגיסטיים ומקצועיים, בהתאם למוגדר במפרט ובהצעת הספק, ולשביעות רצונה המוחלט של הממשלה.
ב.
להעסיק כוח אדם מקצועי ומנוסה הנדרש ותואם לביצוע העבודה, לרבות אדריכלים, מהנדסים, בעלי מקצוע ומומחים נוספים, הכל כקבוע במפרט ובהצעת הספק, באיכות המקצועית הטובה ביותר ובעלי רישיונות תקניים וסיווגים מתאימים לביצוע העבודה. 
ג.
לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר והוא ישא באחריות הבלעדית לטיב השירות, איכותו ותוצאותיו.
ד.
לבצע התאמות, שינויים ושיפורים בעתיד לפי דרישות הממשלה בהתאם להוראות הסכם זה.
ה.
לעמוד בלוח הזמנים כמפורט במפרט ובהצעת הספק ולהעמיד לרשות הממשלה את כל האמצעים הדרושים לביצוע העבודה בזמינות, בהיקף ובתנאים המתחייבים מלוחות הזמנים שנקבעו.

ו.
תוך 7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמור סודיות על פי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג' ולהחתים כל מי שיעבוד או יפעל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות זו.
ז.
להגיש למשרד הפנים את כל הנתונים, התוצרים, התשריטים והדו"חות המשמשים ונדרשים לצורך העבודה, בכל עת לפי דרישתו לרבות במדיה מגנטית.
ח.
ליתן דיווח שוטף בכתב ובעל פה לממשלה ולנציגיה בכל הקשור לביצוע העבודה  ולתוצרים שיוגשו במסגרת הסכם זה.
ט.
לא לפעול במצב העלול לגרום לניגוד עניינים עם חובותיו על פי הסכם זה, בין אם תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל.

י.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק לקיים את ההסכם בתום לב ובנאמנות ולעשות את כל הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה בהתאם להסכם זה.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
6.
שלבי הביצוע ומועדיהם
א.
תקופת ההסכם הינה החל ממועד החתימה על ההסכם על ידי המורשים להתחייב מטעם הממשלה ועד 31.12.2015 (להלן: "תקופת ההסכם"). לממשלה שמורה הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות נוספות, באותם תנאים וללא תוספת תמורה, עד לסיום הליך הרישוי נשוא הסכם זה ובלבד שתודיע על כך הממשלה בכתב, בחתימתם של המורשים להתחייב מטעמה בכפוף לצרכי הממשלה ומגבלות התקציב. הארכת ההסכם איננה כרוכה בתוספת תמורה מצד הממשלה, למעט תמורה המוגדרת במפורש כתלויה בתקופת ההסכם. אין באמור לעיל משום התחייבות המשרד לעשות כך.
ב.
הספק מתחייב בזה לסיים את ביצוע העבודה על פי המפרט, בהתאם להצעתו ועל פי הנחיות האחראי. כמו כן, ומבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב בזה הספק לעמוד במועדים הנזכרים להלן לגבי כל אחד מאבני הדרך ושלבי העבודה כמפורט במפרט ובהצעת הספק (להלן – "תכנית העבודה").
ג.
הספק אינו רשאי לסטות מלוח הזמנים ומתכנית העבודה אלא אם כן אישר לו זאת האחראי ובלבד שהספק פנה בכתב אל האחראי לשם קבלת אישורו מיד לאחר שנוכח לדעת כי נתעוררו קשיים המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי.
ד.
אישור האחראי לסטייה מתכנית העבודה יתקבל רק אם נוכח האחראי, להנחת דעתו, כי הספק עשה הכל, באופן סביר בנסיבות העניין, לשם מניעת העיכוב.
ה.
האחראי רשאי לאשר בקשתו של הספק לסטות מתכנית העבודה, בשלמותה או בחלקה ולהתנות תנאים לאישורו.
ו.
מוסכם ומוצהר בזה כי אי-עמידה של הספק בכל אחד מהמועדים הנקובים לסיום ביצוע העבודה כולה או של כל אחד משלבי העבודה, עפ"י תכנית העבודה (להלן - "פיגור"), תחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לממשלה את כל הסעדים על פי דין ו/או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק. לצורך סעיף זה, פיגור משמעותו איחור במסירת תוצרים לתקופה מצטברת של 10 ימי עבודה.
ז 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של פיגור של 7 ימים ומעלה, בהשלמת ביצוע כל אחד משלבי העבודה, עפ"י תכנית העבודה, תהיה הממשלה רשאית להפחית 10% מהתשלום המגיע לספק בגין אותו שלב לכל שבוע איחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לממשלה על פי הסכם זה ו/או כל דין אחר.

ח.
לעניין האמור לעיל איחור ו/או פיגור עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מהפועלים מטעמו.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
7.
התחייבויות הממשלה
א.
הממשלה מתחייבת לשלם את התמורה על פי הסכם זה כמפורט בסעיף 12 להלן, בהתאם לקבוע במכרז ובהצעת הספק וביתר הוראות ההסכם ובכפוף למילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 
ב.
הממשלה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק על מנת שיתאפשר לו ביצוע התחייבויותיו.
ג.
הממשלה תעמיד לרשות הספק כל מידע ונתונים המצוי בידה, אשר יידרש על ידי הספק ואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי הוא דרוש לביצוע העבודה והכול בכפוף לקבוע במכרז.

8.
פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה
א.
מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע העבודה ילוו פעולות הספק בפיקוח ובבקרה מטעמה של הממשלה.
ב.
כל צד ימנה את נציגיו למימוש הסכם זה. 

נציג הממשלה יהיה יו"ר רשות הרישוי של הועדה לתשתיות לאומיות (לעיל ולהלן - "האחראי").

נציג הספק יהא _________________ - ראש הצוות המקצועי.

המשרד יהיה רשאי לשנות את זהות נציגו/יו בהודעה בכתב.

ג.
הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציגי הממשלה בכל עת ולכל עניין, להעמיד לרשותם את כל המידע והנתונים הנדרשים מעת לעת, ולפעול על פי הנחיותיהם, קביעותיהם והגדרותיהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיו נציגי הממשלה והאחראי גורם מפקח.

ד.
בכפוף לאמור בסעיף קטן ו' להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי האחראי הינו הגורם הקובע והמכריע בכל נושא ועניין הנוגע והקשור לביצוע העבודה על פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של המכרז ושל הצעת הספק והספק מתחייב לפעול על פי הנחיותיו.
ה.
הממשלה תהא רשאית לדרוש מהספק, מעת לעת על פי שיקול דעתה, דיווח על שלבי הביצוע של הסכם זה ולצורך זה מתחייב הספק להעמיד את כל המידע, החומר והנתונים שברשותו לרשות הממשלה, או לרשות נציגיה.

ו.
למען הסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיו של האחראי ו/או נציגי הממשלה מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף העלות הכספית של הסכם זה והעבודה על כל שלביה. כל הוראה שיש בה משום הגדלת היקף העלויות והגדלת התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה על ידי מורשי החתימה של הממשלה לרבות חשב המשרד.
ז.
הממשלה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד או כל הפועל מטעמו של הספק בביצוע העבודה מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה והספק מתחייב להפסיק את עבודת העובד בהתאם לדרישה. מבלי לגרוע מהאמור, הממשלה רשאית להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 10 ימים כי עליו להחליף את אחד ו/או יותר מהעובדים, היועצים וכל הפועלים מטעמו בביצוע עבודה זו, לרבות ראש הצוות המקצועי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומנימוקים שייראו בעיניה סבירים.

במקרה זה מתחייב הספק להציע לממשלה מומחה ו/או יועץ חלופי אחר בהתאם לנדרש במפרט ולשביעות רצונה בתוך 10 ימים מיום קבלת הודעת הממשלה ולפעול לתחילת עבודתו תוך 10 ימים מיום קבלת אישור הממשלה.

היה ולא יוצע מומחה/יועץ חלופי מתאים לשביעות רצון הממשלה רשאית הממשלה להפסיק את ביצוע העבודה בכללותה על ידי הספק או להעביר את הטיפול בנושא בו מטפל אותו אדם ליועץ חיצוני או יועצים חיצוניים אחרים או לטפל בו במסגרת הכלים העומדים לרשותה, לפי בחירתה ועפ"י שיקול דעתה. כל סכום שישולם ליועצים החיצוניים בגין ביצוע העבודה שהספק לא יכול היה לבצע עפ"י סעיף זה, יקוזז מסכום התמורה המגיעה לספק עפ"י סעיף 12 להסכם. היה והנושא יטופל על ידי אנשי המקצוע האחראים לכך במשרדי ממשלה שונים, יחושב הסכום שיקוזז מהתמורה המגיעה לספק עפ"י שעות העבודה שהושקעו בפועל באותו נושא לפי תעריף של "אקדמאי בכיר/ ראש צוות" כהגדרתו בחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
ח.
לספק תינתן אפשרות להחליף עובד/מומחה/יועץ מטעמו, למעט ראש הצוות המקצועי, אך ורק באישור בכתב ומראש מטעם האחראי ולאחר מתן הודעה מוקדמת של 30 יום.

ט.
ידוע לספק כי הביקורת הפנימית במשרד הפנים והאוצר כוללת, במסגרת תכניות העבודה שלה, ביקורת על קיום הסכמים עם קבלנים. הספק מתחייב לאפשר למבקרי המשרדים ולחשבי המשרדים ו/או לכל מי שבא מטעמם לקיים אצלו ביקורת מקצועית כאמור לעיל.
י.
לצורך קיום הפיקוח והבקרה כאמור לעיל רשאים נציגי הממשלה:
1)
להיכנס בכל עת סבירה לכל מתקן או משרד המשמשים את הספק לצורכי מתן שירותיו לפי הסכם זה.
2)
לעיין בכל רשומה, מסמך, עבודה, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או ממוחשב, של הספק או של מי שמועסק בידו או מטעמו בנושאים הנוגעים לביצוע העבודה; נציגי הממשלה רשאים לבקשם ולהעתיקם בכל דרך שתראה להם.

יא.
הספק ישתף פעולה עם נציגי הממשלה בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על פעולותיו כאמור מבלי לגרוע מכלליות האמור, יאפשר להם את ביצוע האמור בסעיף קטן ט' לעיל וכן ימסור להם, לפי דרישתם, כל מידע שברשותו או שבשליטתו הדרוש להם לשם ביצוע הפיקוח.
יב.
היה ונמצאו, על סמך דו"חות בדיקה, מסמכים ומידע שסיפק הספק או בדיקות אחרות שנעשו, ליקויים ופגמים ברמת השירות או ברמת ביצועים של הספק, יהיה האחראי מוסמך להורות לספק על הפעולות שעליו לבצע לשם תיקון הליקויים והפגמים כאמור וכן המועדים לביצועם.
יג.
הספק מתחייב בזאת לתת לממשלה ו/או למי מטעמה, את כל הסיוע הנדרש לצורך ביצוע המבדקים ותיקון הליקויים והפגמים כאמור לעיל, וזאת ללא כל תמורה נוספת.
יד.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הספק לביצוע טוב ותקין של העבודה כאמור בהסכם זה.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
9.
עדכונים ושינויים
א.
במהלך תקופת ההסכם, הממשלה תהיה רשאית לפנות מעת לעת לספק ולדרוש כי יבוצעו שינויים בהצעה ו/או בתפוקות הנדרשות. לעניין שינויים שאינם מהותיים לא יהא זכאי הספק לתוספת תמורה. הגדרת השינויים כשוליים או כמהותיים וסכום התמורה אם בכלל תיעשה על ידי האחראי. 

ב.
בשינויים מהותיים ו/או בבקשה לתפוקות/ דו"חות נוספים יציע הספק הצעה לביצוע שינויים אלו, כולל משמעויות מחיר והשלכות על משך ביצוע העבודה. הספק מתחייב כי הצעתו תהיה סבירה ולא תחרוג מהמחירון שנקבע במכרז; או לגבי שירותים שלא נכללו במחירון, ממחיר השוק לשירותים המבוקשים. אישרה הממשלה את ההצעה, יפעל הספק בהתאם להצעתו המאושרת. האמור לעיל כפוף להוראות סעיפים 8 (ו) ו- 12 להסכם זה.

ג.
היה והצעת הספק לביצוע השינויים לא תתקבל על דעת הממשלה, תהיה הממשלה רשאית לפנות לספקים/ספקים אחרים ולשלב את התוצרים, התפוקות והדו"חות שיתקבלו עם ביצוע העבודה על פי הסכם זה. החליטה הממשלה לבצע את השינויים על ידי ספקים/ספק/ים אחר/ים, מתחייב הספק לשתף פעולה עימם.
ד.
מבלי לגרוע מסעיף ב' דלעיל בדבר סמכות נציגי הממשלה לקבוע האם שינוי שנדרש מהספק הינו מהותי או לא מהותי, מובהר כי "שינוי מהותי" הינו שינוי משמעותי, שיש בו כדי סטייה ברורה מתכנון קודם, כפי שנדרש במפרט או בתכנית העבודה, והוא מחייב השקעת עבודה ניכרת של הספק בתכנון, בביצוע ובבדיקת השינוי. "שינוי לא מהותי" הינו שינוי המתבסס על התכנון הקיים, בסטייה קלה ממנו, ובאופן שהספק נדרש להשקעת עבודה קטנה לביצוע השינוי. ככלל, אין הכוונה לחייב את הספק לעבוד ללא תמורה ואולם, במקרים של דרישת הממשלה לעריכת שינויים שאינם מהותיים, הספק מתחייב לבצעם ללא תוספת תמורה.

עוד מובהר כי הדרישות הבאות לא יחשבו בכל מקרה שינויים מהותיים ולא ייזכו את הספק בכל תוספת תמורה: 

(1)
דרישות לשירותים נוספים או לשינויים שביצועם מתחייב לצורך מילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

(2)
דרישות לשירותים נוספים או לשינויים המתחייבים מהפרותיו של הספק את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

(3)
דרישות שעניינן ביצוע חוזר של התחייבויות הספק לפי הסכם זה בשל כך שהספק לא ביצע את הוראות נציג הממשלה.

ה.
שינוי בעלויות חומרים או מיכשור מכל סוג שהוא או בעלויות כוח אדם, הנדרשים לשם ביצוע העבודה, או שינויי מטבע, וכיו"ב שינויים כלכליים לא יהוו בשום מקרה שינוי על פי סעיף זה ולא יזכו את הספק בזכות לכל תמורה.
ו.
התבקש הספק לבצע שינוי, אשר על פי קביעת נציגי הממשלה איננו שינוי מהותי וסבר הספק כי השינוי הינו מהותי, ינסו הצדדים להגיע להסכמה בעניין במו"מ ביניהם. לא הגיעו הצדדים להסכמה במו"מ בתוך 21 ימים, יבוצע השינוי על פי הנחיות נציגי הממשלה.
10.
בעלות וזכויות על הנתונים והתוצרים
א.
מוצהר ומוסכם בזה כי כל הנתונים והתוצרים שייוצרו, יאספו, יקלטו ויופקו במסגרת העבודה על כל מרכיביה, מאגרי המידע ומסמכי התיעוד, וכל זכויות היוצרים, לרבות זכויות היוצרים המוסריות, זכויות פטנט וכל זכות קניינית ו/או זכות אחרת, למעט זכויות היוצרים בתוכנות הבסיסיות, יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של הממשלה ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם זה והספק מוותר בזאת על כל זכות תביעה בקשר לכך.
ב.
מוסכם ומוצהר בזה כי אין לספק היתר כלשהו לעשות שימוש איזה שהוא בתוצרים ובנתונים כולם, ו/או בכל חלק מהם, במישרין או בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, שלא למטרות ביצוע ההסכם, בלא לקבל היתר מראש ובכתב על כך מהממשלה על ידי נציגיה המוסמכים ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידה.
ג.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכדי להסיר כל ספק, מוסכם בזאת כי אם יזכה הספק במכרז למתן שירותים לצד ג', או יתקשר איתו בדרך אחרת לצורך מתן שירותים, הכרוכים בשימוש בקבצי המידע הכלולים במאגרי המידע של הממשלה ו/או בנתונים שנאספו במסגרת ביצוע העבודה ו/או בכל חלק אחר שנאסף כתוצאה מביצוע העבודה במהלכה או בגינה (להלן - "המידע"), יהיה עליו לקבל את אישורה של הממשלה לשימוש במידע ולרכוש את הזכויות על מידע זה מהממשלה.
ד.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק להודיע לממשלה על כל אמצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967 או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי (להלן: "תוצר לוואי מסחרי"), בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע ההסכם וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע ההסכם או נובע מהסכם זה. כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע ההסכם או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מהמשרד מראש ובכתב. הבעלות באמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי תהיה של הממשלה, אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.

ה.
הספק מתחייב בכל מקרה כאמור בס"ק (ד) לעיל, לנקוט בצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה של הממשלה בשיתוף הממשלה ובכלל זה הבטחת זכויות הממשלה לגבי צד ג'. הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחת זכויות הממשלה יחולו על הממשלה.
ו.
מוסכם בזה כי מאחר וביצוע ההסכם כולו ממומן על ידי הממשלה, יהיו הנתונים, התוצאות וכל מידע או המצאה שהתקבלו אגב ביצועם, קנין הממשלה בלבד לרבות זכויות יוצרים עליהם וזכויות היוצרים המוסריות למעט זכויות יוצרים על תוכנות בסיסיות.

ז.
כל האמור לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת העבודה. לספק יהיו הסכמי עבודה עם עובדיו וכל הפועל מטעמו בביצוע העבודה, אשר יבטיחו את יכולתו של הספק לעמוד בתנאי הסכם זה. למען הסר ספק, הסכמים אלו יהוו ויתור מפורש על זכויות מוסריות של עובדיו וכל הפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה, אם זכויות כאלו, ייווצרו בתוצרים שהם יוצרים במסגרת ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

ח.
מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
11.
שמירת סודיות, דרישות אבטחה וטיפול במסמכים
א.
מובהר בזה כי על הסכם זה חלות הוראות סעיפים 117 ו - 118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 וכל דין אחר שיבוא במקומו. הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה, תוך שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם, על הצהרה בדבר שמירת סודיות על פי הנוסח שצורף כנספח למפרט ואשר יצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ויסומן כנספח ג'.

ב.
הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע ו/או כל מידע אחר שהגיע לידיעתו במהלך ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עם ביצועו, ולרבות מסמכים ומידע שנוצרו על ידי הספק או מי מטעמו. הכל בהתאם לנהלים הנדרשים בגין השמירה על המידע, לפי רמת הסיווג שנקבעה לו, על פי כל דין, נוהג, הנחיות של רשויות מוסמכות וגופים מקצועיים, ועל פי הנחיות המשרד, כמתחייב מנסיבות ביצוע העבודה, לפי המחמיר מבין אלה. התחייבות זאת תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות וכן בין הספק לבין קבלן משנה או כל מי שפעל מטעם הספק לעניין הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי מידע זה הינו סוד מקצועי והספק מתחייב שלא למסור, להעביר או לפרסם, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע ההסכם, אלא בכפוף לאישור בא כוח המשרד מראש ובכתב, בתנאים שהמשרד יקבע. תנאים כאמור יכללו הוראה שבכל העברה, תרגום או פרסום כאמור תצוין העובדה כי ביצוע ההסכם מומן ע"י הממשלה, ויוסכם בין הצדדים על התשלומים שתקבל הממשלה בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.

ג.
הספק מתחייב להחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה, על הצהרה מתאימה לשמירת סודיות (בנוסח המצורף בנספח ג' לחוזה זה) בטרם יחל כל אחד מהם את עבודתו ו/או פעילותו הקשורה עם הסכם זה.
ד.
הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות הממשלה בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותו.
ה.
הספק מצהיר כי ידוע לו שתוצרי העבודות שעשה עבור הממשלה הנם ייחודיים לממשלה והנם סוד עסקי ו/או מסחרי (SECRET TRADE) של הממשלה והוא מתחייב שלא למסור להעביר או לפרסם, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע ההסכם אלא כפוף לאישור בכתב של בא כוח הממשלה.

ו.
הספק מתחייב להחזיר לממשלה כל מסמך שקיבל ממנה בעת ביצוע העבודה על פי הסכם זה או שיך לה על פי הסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם. עם החזרת האמור לעיל יצהיר הספק כי לא נשארו ברשותו כל חומר כאמור לרבות מסמכים, מפות, תשריטים, מידע וכיוצ"ב, למעט מסמכים הדרושים לספק אך ורק לשם תיוק ארכיוני, וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של מנהל אגף בטחון במשרד באשר לסוגי המסמכים. 

ז.
הספק מתחייב כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהו לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו מראש ובכתב על ידי האחראי. 

ח.
כל האמור לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו בביצוע העבודה. מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה, על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהיא.
ט.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבוע נהלי עבודה מיוחדים, למקרה של קבלני משנה מחו"ל ושל אזרחי מדיניות זרות.

י.
הוראות והנחיות בנושאי שמירה על סודיות ואבטחת מידע יימסרו על ידי מנהל אגף בטחון של המשרד בכתב, ויחייבו את הספק, ללא יכולת ערעור ו/או קבלת תמורה נוספת.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
12.
התמורות הכספיות
א.
התמורות הכספיות אותן יהיה זכאי הספק לקבל מאת הממשלה בקשר עם ביצוע העבודה בכפוף למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, שיעורן ומועדן, יהיו כמפורט במפרט ובהצעת הספק.

ב.
סך הכל התמורה בגין ביצוע כל העבודה, לרבות העסקת כל המומחים והיועצים, עד לסיומה, ללא הפרשי הצמדה, תעמוד על סך של ____________₪ + מע"מ (להלן: "התמורה"). 
סה"כ התמורה כמפורט לעיל תכלול סך של ___________ ₪ + מע"מ עבור הבקשה למתקן ההתפלה הכולל את מערך ההתפלה הצפוני, מתקן השאיבה, מערך צנרת הרכז והיניקה, וצנרת המים המותפלים היבשתית עד למאגרי המים, וסך של ___________ ₪ + מע"מ עבור הבקשה למאגרי מים ומערך ההתחברות למערכת הולכת המים הארצית.
סכום העבודה הכוללת לשני החלקים וסכומי העבודה לכל חלק בנפרד יושלמו לפני החתימה על ההסכם. 

ג.
על התמורה בגין ביצוע העבודה להלן יחולו הוראות ההצמדה כדלהלן:

1)
ההצמדה תחל רק בתום החודש ה - 18 מהמועד האחרון להגשת ההצעות, לגבי יתרת התמורה שטרם שולמה במסגרת הסכם זה, ובהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

המדד הידוע בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיה מדד חודש _________ שיפורסם ב- _________.
2)
אם במהלך 18 החודשים הראשונים להתקשרות יחול שינוי במדד הרלבנטי ושיעורו יעלה לכדי 4% מהמדד במועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

חודש המדד יושלם לפני החתימה על ההסכם

ד.
לממשלה שמורה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את היקף ההתקשרות עבור עבודות נוספות ושינויים בלתי צפויים מראש עד לסך של ______ ₪ + מע"מ, שווי ערך ל- 30% מסכום התמורה, ללא מע"מ, כמפורט בס"ק ב' לעיל. 

הרחבת ההתקשרות מותנית באישור מראש של ועדת המכרזים.
חישוב התמורה בעד עבודות ושינויים אלה יקבע בהתאם למפורט בפרק 4 למסמכי המכרז. על תמורה זו לא תחול הצמדה למדד.
סכום התמורה לחישוב ה- 30% יכלול את התמורה עבור ביצוע כל העבודה.
ה.
לכל סכום מהתמורה הכספית יתווסף מע"מ כחוק.
ו.
כל התשלומים ע"ח התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי הספק כמפורט במכרז, בצירוף חשבוניות מס בהתאם להתקדמות העבודה לידי חשב משרד הפנים באמצעות האחראי. תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות על כך שהספק מנהל ספרים כדין ורשום במשרד מס ערך מוסף ומס הכנסה. 
ז.
כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר ביצוע כל שלב של העבודה בהתאם לקבוע במפרט, בכפוף לקבלת אישורו בכתב של האחראי כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה ובכפוף לאמור בסעיף 8 (ו). אם האחראי לא יאשר ביצוע עבודה שנעשתה על ידי הספק או יאשר כי בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום בהתאם לקביעתו של האחראי.

ח.
כל התשלומים ע"ח התמורה ישולמו בהתאם להנחיות החשב הכללי לרכישת טובין ושרותים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכפוף לחוק התקציב ותקנותיו. על אף זאת, התשלום האחרון ע"ח התמורה ישולם לספק רק לאחר שהספק החזיר לממשלה את כל החומר שקבל ממנה בהתאם לקבוע בסעיף 11 (ו) לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

ט.
איחור בהגשת החשבון ו/או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת השלב שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של הספק, לא יזכה את הספק בהצמדה בכל הנוגע לתקופה האיחור.

י.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כל דין ועל פי ההסכם, בכל מקרה של פיגור של 30 ימים ומעלה, בהשלמת שלב עקב מעשה או מחדל של הספק, תהיה הממשלה רשאית להפחית עד 10% מהתשלום המגיע לספק בגין אותו שלב ועוד 5% נוספים לכל תקופת פיגור נוספת של 7 ימים.
יא.
עיכובים בתשלומים יטופלו על-פי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שיהיו בתוקף במועד המתאים.
יב.
התמורה תשולם על פי אבני הדרך לתשלום הבאים:
1)
עבור הבקשה למתקן ההתפלה הצפוני הכולל את מערך ההתפלה, מתקן השאיבה, מערך צנרת הרכז והיניקה, וצנרת המים המותפלים היבשתית עד למאגרי המים:
	שם אבן הדרך
	אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה
	סכום לתשלום לאבן דרך ללא מע"מ

	לאחר אישור דו"ח ביניים
	30%
	

	לאחר אישור דו"ח מסכם
	40%
	

	לאחר הנפקת היתר הבניה
	30%
	


	שם אבן הדרך
	אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה
	סכום לתשלום לאבן דרך ללא מע"מ

	לאחר קבלת דיווח על גמר השלד
	50%
	

	לאחר קבלת טופס המלצה לאיכלוס
	30%
	

	לאחר הנפקת תעודת הגמר
	20%
	

	סה"כ להשלמת שלבי העבודה
	100%
	


2)
עבור הבקשה למאגרי המים ומערך ההתחברות למערכת הולכת המים הארצית:
	שם אבן הדרך
	אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה
	סכום לתשלום לאבן דרך ללא מע"מ

	לאחר אישור דו"ח ביניים
	30%
	

	לאחר אישור דו"ח מסכם
	40%
	

	לאחר הנפקת היתר הבניה
	30%
	


	שם אבן הדרך
	אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה
	סכום לתשלום לאבן דרך ללא מע"מ

	לאחר קבלת דיווח על גמר השלד
	50%
	

	לאחר קבלת טופס המלצה לאיכלוס
	30%
	

	לאחר הנפקת תעודת הגמר
	20%
	

	סה"כ להשלמת שלבי העבודה
	100%
	


הסכום לתשלום לכל אבן דרך יושלם לאחר אישור הספק הזוכה ולפני החתימה על ההסכם.

יג.
מוסכם בין הצדדים כי סכום התמורה כאמור לעיל, המבוסס על הצעת הספק, מהווה פירוט מלא וסופי של התמורה הכוללת לה יהיה זכאי הספק בגין ביצוע העבודה ובכלל זה רווח קבלני וכל העלויות, ההוצאות, התקורות וההשקעות בין אם ישירות או עקיפות, למעט מע"מ ולרבות מיסים אחרים, אגרות והיטלים שידרשו ע"י רשות כלשהי עפ"י כל דין, והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגינם.

יד.
ידוע לספק כי בכל מקרה של מתן שירות החורג מהקבוע לעיל, הן לענין היקף התמורה והן לענין תקופת ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת לתמורה המפורטת בהסכם זה ו/או לכל פיצוי אחר.

טו.
אם ייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הספק או מי מטעמו כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרם של הנ"ל כעובד, בשל העסקתם בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לענין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה זהה או דומה כאמור, או לחלופין יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי עבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לענין לדעת נציב שרות המדינה.
חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה, וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית. בכל מקרה, לא יהא שכרם הכולל של הספק ושל כל מי שייחשב כ"עובד" כאמור, גבוה יותר מהתמורה שהגיעה לספק עבור ביצוע העבודה בהתאם לקבוע בסעיף 12 ב' להסכם זה.
13.
איסור ניגוד עניינים
א.
הספק מתחייב כי בעת מתן שירותים עפ"י הסכם זה ימנע ממצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עפ"י הסכם זה לבין יתר עיסוקיו וכפי הקבוע ומוגדר במכרז. הספק מתחייב לדאוג לכך שכל היועצים ו/או המומחים ו/או העובדים המועסקים על ידו וכל הפועלים מטעמו במסגרת העבודה, יתחייבו אף הם כאמור לעיל.

ב.
הספק, לרבות עובדיו, היועצים והמומחים המועסקים על ידו, יהיו רשאים להמשיך בביצוע עבודות המפורטות ברשימת העבודות המצורפת כנספח ז' להסכם זה, ובכפוף לתנאים הקבועים בו, לאור העובדה כי אין בהם בכדי להוות השפעה מהותית שיש בה כדי לעלות כדי ניגוד עניינים וכל עוד אין בהם כדי להוות השפעה מהותית כאמור.
ג.
בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, יפסיק הספק ו/או עובדיו ו/או היועצים ו/או המומחים לטפל בנושא שבגינו מתעורר החשש במסגרת העבודה באופן מיידי וימסור על כך הודעה לאחראי, בתוך 3 ימים מיום שנודע לו על כך. הודיע הספק או מי מעובדיו ו/או היועצים ו/או המומחים על מצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, הוא לא ישתתף במסגרת הצוות בדיון בכל עניין שבו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים ואת מקומו ימלא מי מאנשי הצוות המקצועי האחרים.
ההודעה על ניגוד עניינים והחלפת איש הצוות וכן שם המחליף תימסר לאחראי בתוך 3 ימים כאמור לעיל. היועץ המשפטי של משרד הפנים או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך החלפת העובד או מי מהפועלים מטעם הספק והחלטתו תהיה סופית. במקרה שתידרש החלפת עובד הספק או מי מהפועלים מטעמו, יקבע המחליף בהסכמת האחראי. מכלול ההוצאות, הישירות והעקיפות שידרשו מהחלפת איש הצוות יהיו על חשבון הספק.

ד.
הספק מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה שיש בו ניגוד עניינים כאמור, עד תום שישה חדשים מסיום ההתקשרות.
ה.
הספק מתחייב לדווח מראש ובכתב לאורך כל תקופת ההסכם, על כל עבודת תכנון חדשה שבדעתו או בדעת מי מחברי הצוות להתקשר לביצועה בתחום התכנון והבנייה ולפרט מדוע אין בהשתתפות בפרויקטים אלה משום ניגוד עניינים וזאת בתוך שבוע מהמועד שבו הוצעה לו.

כמו כן, הספק יפרט כל עבודת תכנון ו/או התקשרות אחרת (לרבות הלקוחות בתחום עיסוקו המקצועי לרבות משרדו ו/או התאגיד בו הוא עובד גם אם אינם בתחום התכנון והבניה), שיש בה חשש לניגוד עניינים כמשמעותו בסעיף 1.17 למכרז ולפרט, מדוע אין בהשתתפות בכל אלה משום ניגוד עניינים וזאת בתוך שבוע מהמועד בו הודעה לו.

לא יתקשר הספק לביצוע עבודה כאמור, אלא באישור המשרד ובכפוף לתנאיו.
ו.
כל האמור לעיל יחול על הספק, עובדיו, היועצים, המומחים וכל הפועלים ומועסקים מטעמו במסגרת העבודה. 
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
14.
שימוש בתוכנות
א.
הספק מצהיר כי כל התוכנות בהן הוא יעשה שימוש לצורך הסכם זה הן בבעלותו, ו/או יש ברשותו הסכם חוקי ותקף ו/או רשיון המתיר לו להשתמש בהן לצורך ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה. כמו כן, מצהיר הספק כי המקור לכל הנתונים עליהם מתבססת העבודה הוא חוקי ומהימן, כי יש לו את כל ההרשאות, עפ"י כל דין, להשתמש בנתונים אלה, וכי בעת ביצוע העבודה על כל מרכיביה, לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.

ב.
הספק, על חשבונו, יגן על הממשלה מפני כל תביעה לפיה מפירה אחת התוכנות בהן ישתמש בעת ובגין ביצוע העבודה, פטנט ו/או זכות קניינית ו/או כל זכות אחרת, וכן ישלם סכומי ההוצאות, הפיצויים ושכ"ט עו"ד שייפסקו בתביעות אלה לחובת הממשלה. הספק יעשה, כמיטב יכולתו, להחליף על חשבונו את התוכנה המפירה בתוכנה אחרת שאינה מפירה זכויות יוצרים ו/או פטנטים ו/או זכות קניינית ו/או כל זכות אחרת ואם אין כזו, יפצה הספק את הממשלה על ידי זיכוי הממשלה בסכום ששולם עבור התוכנה המפירה.
ג.
כל האמור לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת העבודה.

15.
אחריות לנזקים, שיפוי
א.
הספק מתחייב לבצע את העבודה במסגרת הסכם זה באמצעות כוח אדם, לרבות יועצים ומומחים, מנוסה ואחראי בעל רמה מקצועית מעולה. מוצהר ומוסכם בזה כי הספק מקבל על עצמו לשאת אופן בלעדי בכל נזק שיגרם לממשלה ו/או לצד שלישי איזה שהוא תוצאה ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו או של מי מעובדיו ו/או של מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

ב.
הספק מתחייב לשפות את הממשלה ו/או מי הפועל מטעמה בגין כל דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל של הספק, לרבות תביעה לתשלום כספים, ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל הממשלה, ו/או מי הפועל מטעמה, בקשר עם מעשה או מחדל הספק בביצוע חיוביו על פי הסכם זה או הנובע ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהממשלה ו/או מי הפועל מטעמה יהא צד לו. 
ההתחייבות לפי סעיף קטן זה, הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה לגבי השירות שסופק על ידי הספק לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ללא הגבלת זמן. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחיבות לשיפוי.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
16.
ביטוח על ידי הספק
א.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי הסכם זה ועל פי כל דין, הספק מתחייב בזה לדאוג, על חשבונו, לכיסוי ביטוחי מתאים על ידי מבטח מורשה, שיכסה את הסיכונים האפשריים של הספק והממשלה הנובעים מהאמור בהסכם זה הן לעצמם ולעובדיהם ולכל הפועלים מטעמם ובשירותם והן כלפי צד ג' ויהיה תקף במהלך כל תקופת ההסכם.

ב.
לא עשה הספק הסכם ביטוח, או אם נתברר כי הסכם הביטוח שעשה בוטל או שפג תוקפו, ולא עשה הספק הסכם ביטוח חדש כאמור לעיל, רשאית הממשלה לבצע במקומו את הביטוח ולשלם את דמי הביטוח, ורשאית היא לחלט את ערבות הביצוע לכיסוי סכומים שהוציאה בשל הביטוח או לגבותם בכל דרך אחרת; כל זאת בלי לגרוע מן הסמכות לבטל, להגביל או להתלות את ההסכם בשל אי ביצוע הביטוח בידי הספק לפי תנאי הסכם זה.

ג.
הכיסוי הביטוחי יכלול את הנושאים הבאים:

1)
ביטוח חבות מעבידים: הביטוח יכלול את עובדיו וכל הפועלים מטעמו במישרין או בעקיפין, לרבות קבלני משנה ועובדיהם המועסקים ע"י הספק, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודה. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופה (12 חודשים) לא יפחת מ- 1,500,000 ₪.
2)
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי") לכיסוי אחריות על פי כל דין, לרבות כלפי הממשלה וכל הבאים מכוחה או מטעמה- בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש, שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של הספק, עובדיו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו, בקשר ו/או הנובע מביצוע העבודה. גבול האחריות לא יפחת לתובע מ- 1,000,000 ש"ח ולמקרה ולתקופה (12 חודשים) 1,000,000 ₪.

3)
ביטוח אחריות מקצועית הן ישירה והן שילוחית, של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו במישרין או בעקיפין, לרבות קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הספק. הכיסוי יכלול בין היתר, מרמה ואי יושר של עובדים, אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש, הפרה בתום לב של זכיות קנין רוחני Intellcural Peoprety)). תקופת הגילוי תוארך לפחות לתקופה של 12 חודשים. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ- 1,000,000 ₪.

4)
ביטוח שחזור נתונים שנמסרו לספק על ידי המשרד לרבות במדיה מגנטית ובכלל זאת מסיכוני אש וביטוח הוצאות תפעול נוספות למקרה של אובדן, אבדה או תקלה. גבול האחריות על בסיס נזק ראשון לא יפחת מסך 50,000 ₪.
ד.
סכום הכיסוי הביטוחי יהיה צמוד למדד.
ה.
בהסכם הביטוח יכללו תנאים כמפורט להלן:
1)
מדינת ישראל – משרד הפנים יהיו מוטבים על פי הסכם הביטוח בקשר למעשה ומחדלי הספק על פי הסכם זה.
2)
תבוטל זכות התחלוף (שיבוב), תביעה, השתתפות או חזרה נגד מדינת ישראל – משרד הפנים, לרבות כל העובדים ופועלים מטעמה.
3)
בהסכם ביטוח אחריות צד ג', ייכלל סעיף אחריות צולבת (Cross Liability).

4)
ייכלל תנאי לפיו המבטח אינו רשאי לבטל את הסכם הביטוח ו/או לצמצם את היקפו ו/או שלא לחדשו, ללא מתן הודעה מוקדמת על כוונתו זו, בדואר רשום, לממשלת ישראל – משרד הפנים, 90 יום מראש (להלן בסעיף זה – "הודעת ביטול").

5)
כל סעיף בהסכם הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל – משרד הפנים והביטוח כלפי מדינת ישראל – משרד הפנים יהיה בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות.
6)
הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסה הנזכרת לעיל ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסה, לרבות תשלום השתתפות עצמית.
7)
כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין או מגדיל בדרך כל שהיא את אחריות המבטח בגין מעשה או מחדל של הספק לעמוד בתנאי הביטוח, יופעל רק כלפיו.
ו.
תנאי הסכם הביטוח לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" לגבי כל פוליסה שלגביה מקובל וקיים נוסח כאמור.

ז.
בהסכם הביטוח תיקבע התניה, לפיה הסכם הביטוח יוארך מעצמו מידי שנה לתקופה של שנה נוספת, בכפוף להארכת ההסכם בין הממשלה והספק. 
ח.
נשלחה הודעת ביטול על ידי המבטח, יפעל הספק מיד לשם סילוק עילת הביטול, או יפעל מיידית לשם השגת הסכם ביטוח חלופי כאמור בס"ק ט' להלן, וכן יודיע לאחראי על הפעולות שנקט לשלם כך; הייתה עילת הביטול אי תשלום דמי ביטוח בידי הספק, רשאית המדינה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה, לשלם במקומו את דמי הביטוח, כפי הקבוע בסעיף ב'.
ט.
ביקש הספק לבטל את הסכם הביטוח, יודיע על כך לאחראי לפחות ארבעים וחמישה 
(45) ימים לפני שהוא מתכוון לבטל בפועל את ההסכם.

י.
הסכים הספק לביטול הסכם הביטוח בידי המבטח או שביקש בעצמו לבטל את הסכם הביטוח, יעשה הספק הסכם ביטוח עם מבטח מורשה אחר באופן שכניסת הסכם הביטוח החדש לתוקף תהיה בו-זמנית עם פקיעת תוקפו של ההסכם הקודם; אישור על הסכם הביטוח החדש יימסר לאחראי, לפחות שלושים ימים לפני כניסתו לתוקף ויחולו עליו הוראות הסכם זה.

יא.
הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל הדרישות והחובות הנגזרות מהסכם הביטוח, לרבות תשלום הפרמיות עבורו ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי הממשלה כדי לשמור ולממש את זכויות הממשלה על פי חוזה הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של הממשלה על פי הסכם הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. הספק ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית על פי הסכם הביטוח.

יב.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, הפר הספק את הוראות הסכם הביטוח באופן המפקיע את זכיותיו ו/או זכויות הממשלה, יהא הספק אחראי לנזקים שיגרמו לממשלה באופן מלא ובלעדי ולא תהייה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהן והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיהן.

יג.
העתק אישור מהגורם המבטח על קיום הביטוח האמור כנדרש על פי הקבוע בסעיף זה ובהתאם לנוסח שצורף כנספח ה' למכרז, יצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ויסומן כנספח ה'.
יד.
הספק מתחייב להמשיך ולערוך את הביטוחים הנ"ל בכל תקופת חלותו של הסכם זה. ביטוח אחריות מקצועית יערך כל עוד קיימת חבות על פי דין של המתכנן בגין היפר חובה מקצועית בביצוע השירותים עפ"י הסכם זה.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
17.
הספק, עובדיו והפועלים מטעמו
א.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת הממשלה לפעולתו של הספק על פי ההסכם.

בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין הממשלה לבין הספק או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו. לא הספק ולא מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהממשלה פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא. 

ב.
הספק לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק ו/או קבלני המשנה מטעמו יהיו האחראים היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או קבלני המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
18.
הפסקת ההתקשרות
א.
מוסכם בזה כי הממשלה תהא רשאית להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעלה הממשלה מכוח זכותה על פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד לשלב ביצוע העבודה אליו הגיע.

מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לספק כל תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי הממשלה בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה.
ב.
מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת, ידאג הספק להעמיד לרשות הממשלה בצורה מסודרת ועניינית את המסמכים, המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע העבודה באופן ובדרך שיאפשרו לממשלה להמשיך בביצועה ללא עיכוב. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר הספק לממשלה כל מידע הנמצא ברשותו בהקשר לעבודה ובכלל זה ידע מצטבר, קבצי נתונים עדכניים והיסטוריים, תשריטים, תיקי תיעוד ותיקים אחרים הקשורים לביצוע העבודה וכן כל המידע שהצטבר אצלו כתוצאה מביצוע העבודה במדיה מגנטית או אחרת כלשהי.

כל המידע יועבר לממשלה או לצד שלישי עליו תורה הממשלה בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות הממשלה. כל זאת, ללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הינם קנינה הבלעדי של הממשלה.

ג.
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא הממשלה רשאית להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והספק יחשב למי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

1)
פיגור ואי-עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע העבודה. לצורך סעיף זה, פיגור משמעותו איחור במסירת תוצרים לתקופה מצטברת של עשרה (10) ימי עבודה, ובהתאם לקבוע בסעיף 6.

2)
אי-עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה לספק אורכה בכתב של שלושים (30) ימי עבודה לתיקון המצב ועמידה בהתחייבויותיו המהותיות.

3)
אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.

4)
אם יוצא כנגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או מפרק זמני.
5)
אם יוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.

6)
אם יורשע הספק ו/או מי ממנהליו בעבירה פלילית ו/או יוגש נגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית המשפט ו/או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

7)
אם ימצא כי הספק, עובדו, או מי מטעמו, העביר מידע השייך לממשלה לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם הממשלה.
8)
אם ימצא כי הספק או מי מטעמו, הטעה את ועדת המכרזים של המשרד.

סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
19.
קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות
הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.
20.
ערבויות ובטחונות
א.
כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא, עובר לחתימה על הסכם זה, ערבות ביצוע בנקאית או של מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א – 1981 (להלן: ערבות ביצוע) צמודה למדד המחירים לצרכן, על סך ________ ש"ח כולל מע"מ, שווי ערך ל- 5% מסכום התמורה עפ"י סעיף 12 לעיל, כולל מע"מ.
היה ותורחב ההתקשרות לביצוע עבודות נוספות ושינויים בלתי צפויים מראש, יוגדל גובה הערבות בגובה שווי ערך ל- 5% מסכום ההרחבה, כולל מע"מ.
ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד לתום הרבעון הראשון שלאחר תקופת ההסכם.

כתב הערבות יוגש בהתאם לנוסח ערבות ביצוע שצורף כנספח ד' למכרז כאשר מדד הבסיס בערבות הינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעות, הוא מדד חודש _______ שפורסם בתאריך __________.

כתב הערבות מצ"ב ומסומן כנספח ד' להסכם.
ב.
אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על הממשלה חובה כלשהיא.

ג.
הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי הממשלה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם לממשלה - בין במישרין ובין בעקיפין - עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.
ד.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית הממשלה לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
1)
נגרמו לממשלה הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידה של הספק במועדים שנקבעו על פי תוכנית העבודה.

2)
לא נעשה כיסוי ביטוחי כפי הנדרש על פי סעיף 16 להסכם, או שהכיסוי הביטוחי האמור, בוטל, הותלה או הוגבל.

3)
הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירות או שהספק מפסיק, מתלה או מגביל את ביצוע העבודה בניגוד לקבוע במכרז ובהסכם זה.

4)
הספק מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או הדרישות של ההסכם.
5)
הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור.

6)
נגרמו לממשלה הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.
7)
הספק לא השלים את דמי הערבות כאמור בסעיף קטן א' לעיל.
8)
הממשלה רשאית לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעתה חילוט מוקדם של הערבות.
ה.
הממשלה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרתה בספק כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה. חולטה כל הערבות או חלק ממנו, ימציא הספק ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת האחראי.
אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם והממשלה רשאית - בלי לגרוע מסמכותה לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו - לחלט כל יתרה מסכום הערבות.
ו.
אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום על פי הערבות, כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על הממשלה חובה כלשהי ו/או כדי להגביל או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של הספק לפי הסכם זה או על פי כל דין ו/או על היקף הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו לממשלה עקב הפרת ההסכם מצד הספק.

ז.
חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מן מכל סמכות הקיימת לממשלה על פי ההסכם ובכלל זאת סמכותה לבטל את ההסכם, להגבילו או להתלותו.

ח.
חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לתבוע בכל דרך אחרת מאת הספק תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לה לפי כל דין.

21.
קיזוז ועיכבון
א.
מוצהר ומוסכם כי לממשלה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי הסכם זה כל חוב, הוצאה ו/או תשלום שנעשו על ידי הממשלה או שהיא נדרשת לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על הספק, לרבות כל פיצוי המגיע לה עפ"י הסכם זה.
ב.
על אף האמור בכל דין ובהתחשב במהות העבודה וחיוניותה, הספק מוותר בזאת על זכות העיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

22.
פיצויים
א.
מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו תהא זכאית הממשלה כלפי הספק על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה והספק יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך תקופת הארכה שניתנה לשם כך לפי סעיף 18 לעיל, ישלם הספק לממשלה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום ערבות הביצוע המפורט בסעיף 20.

ב.
הצדדים מצהירים כי סכום הפיצוי המפורט לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו ובהיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות הענין.
ג.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של הממשלה לתבוע מהספק בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לה עפ"י הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 ו/או על פי כל דין בגין הפרות הספק את הוראות הסכם.

23.
הוראות עיקריות ובסיסיות
הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17 ו - 18 להסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

24.
הוראות כלליות
א.
כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של הממשלה במימוש זכות מזכויותיה על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם הממשלה. ויתרה הממשלה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.
ב.
לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו לרבות המועדים הנקובים בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.

ג.
פרשנות
למען הסר ספק, לרבות הסתמכות על מצגים שנעשו בעת המכרז קובעים הצדדים כדלקמן:

1)
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם על ידי הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.

2)
כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל בפירוש ההסכם.

ד.
המצאת אישורים
כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי הממשלה לפי הסכם זה, ימציא הספק לממשלה את האישורים הבאים וזאת לכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של ההסכם:

1)
תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.
2)
אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף או העתק ממנו על דיווח כדין.
ה.
סמכות השיפוט
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

ו.
הרשאה להתחייב
אנו החתומים מטה בשם משרד הפנים מאשרים כי ההוצאה הכרוכה תוקצבה בחוק התקציב לשנת 2010, במסגרת סעיף תקציבי 06-05-10-15.
ז.
משלוח הודעות
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תחשב כאילו נתקבלה בתעודתה תוך 72 שעות ממועד שליחתה כאמור. הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה במועד המסירה.

ח.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה
הממשלה: מנהל התכנון, משרד הפנים, רחוב קפלן 2, קרית הממשלה, ירושלים, מיקוד 91061, לידי מר אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר (תכנון תשתיות).
הספק:
____________________________________________

____________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המנהל הכללי, משרד הפנים ________________
הספק ____________

חשב משרד הפנים ___________________

חותמת _________
נספח ג': הצהרה על שמירת סודיות
מכרז מס' 15/2010 - בקשה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים מקצועיים לליווי ובדיקה של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36.

אני ___________________ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ (להלן – "החברה") או מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ממשלת ישראל וכלפי החברה:

1.
לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של ממשלת ישראל ו/או של החברה ושום מידע הנוגע לממשלה ו/או לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם משרד הפנים במכרז מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 (להלן - "ההסכם"), בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים בממשלה ו/או בחברה או הבאים עימהן במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של הממשלה ו/או החברה, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי בחברה ו/או במתן שירותים לממשלה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;

2.
לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה לבצוע על ידי הממשלה ו/או החברה, כולל בצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה;

3.
כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי הממשלה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז – 1977;

4.
כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף 1 או 2 לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב מהממשלה, עלול להסב לממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר;
5.
במשך תקופה של שנים עשר (12) חודש מיום הפסקת עבודתי בחברה או עבורה מכל סיבה שהיא ו/או מיום סיום מתן השירותים נשוא ההסכם לממשלה - לא לעסוק בתחומי מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין בין כיועץ קבלן, סוכן, עובד עצמאי או בכל אופן אחר, בין בעצמי ובין באמצעות קרוב או חברה או גוף כלשהם, בעסק, מפעל או משרה הנוגעים לכל נושא בשטח הקשור לכל פריט ו/או מוצר אחר אשר נחשפו לידיעתי בעת עבודתי בחברה בעניין ההסכם.

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.

שם החברה/ספק ____________________


חתימת העובד 




שם מורשי החתימה __________________


תאריך 





חתימת מורשי החתימה ___________________

נספח ד': כתב ערבות
נוסח ערבות הגשה

שם הבנק / חברת הביטוח:_________________

מס' טלפון: ____________

מס' פקס: _____________

לכבוד,

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד הפנים
א.ג.נ,.

הנדון: ערבותנו מס' _____________ ע"ס 25,000 שקל חדש

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של 25,000 ש"ח (במילים: עשרים וחמש אלף שקל חדש בלבד), אשר תדרשו מאת _____________________ (להלן: "החייב"), בכל הקשור למכרז מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה וליווי של תהליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36.
אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל, תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף ממועד הנפקתה על ידי הבנק/ חברת הביטוח ועד לתאריך 30/10/2010 ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח:
שם הבנק / חברת הביטוח: _________________________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף: ___________________________________________________
כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח: ___________________________________________
למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצרוף כתב ערבות זה כשהוא במקור בלבד ולא באמצעות פקס, העתק צילומי או כיו"ב.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.





 






בכבוד רב,

______







_______






  תאריך







שם מלא


   חתימה וחותמת
נוסח ערבות ביצוע
שם הבנק / חברת הביטוח:_________________

מס' טלפון: ____________

מס' פקס: _____________

לכבוד,

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד הפנים
א.ג.נ,.

הנדון: ערבותנו מס' _____________ ע"ס _________ שקל חדש

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של ____________ ש"ח (במילים: ____________________________ שקל חדש בלבד) שיוצמד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה, אשר תדרשו מאת _____________________ (להלן: "החייב"), בכל הקשור למכרז מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה וליווי של תהליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36 

אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל, בכפיפות לתנאי ההצמדה הבאים, תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן - "המדד") בהתאם למדד הבסיס, שהינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעות (מדד חודש _______) לפי התנאים דלהלן: אם יתברר ביום התשלום על ידינו כי המדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל על ידינו (להלן "המדד החדש") גבוה מהמדד של _____ נקודות שהתפרסם ב- __/__/__ (להלן "המדד היסודי") יוגדל הסכום הנ"ל באופן יחסי לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם יתברר כי המדד החדש זהה למדד היסודי, או נמוך ממנו, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  __/__/__ ועד לתאריך  __/__/__ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח:

שם הבנק / חברת הביטוח: _________________________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף: ___________________________________________________
כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח: ___________________________________________
למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצרוף כתב ערבות זה כשהוא במקור בלבד ולא באמצעות פקס, העתק צילומי או כיו"ב.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.





 






בכבוד רב,

______







_______






  תאריך







שם מלא


   חתימה וחותמת
נספח ה': אישור על עריכת ביטוח
לכבוד

ממשלת ישראל – משרד הפנים

הנדון: אישור על קיום הסכם ביטוח לתקופה מ- _________ עד ___________ עבור 
______________ (להלן – "הספק") בקשר לביצוע עבודה בהתאם להסכם שנעשה
 על פי מכרז מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים-מקצועיים 
לבדיקה וליווי של הליכי רישוי בניה  למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36
אנו הח"מ _____________ חברה לביטוח בע"מ, הננו מאשרים בזאת כי הננו עורכים עבור הספק את הביטוח המפורט להלן, כפי הנדרש ובהתאם לתנאים הנקובים בסעיף 16 להסכם והוא בתוקף לתקופה החל מ- _______________ ועד ______________.
הביטוח יוארך מידי שנה, לבקשת הספק, לתקופה של שנה נוספת, בכפוף להארכת ההסכם בין הממשלה ובין הספק. במידה ולא יחודש הביטוח ו/או יבוטל על ידי הספק או על ידי המבטח, תימסר לכם הודעה, בדואר רשום תוך 7 ימים על אי חידוש הביטוח ו/או ביטולו.
כתובת החברה המבטחת _______________________________________________
סוכן הביטוח _______________________________________________________
כתובת _______________________________________ טלפון ________________

מס' פוליסת ביטוח* – ביטוח אחריות מקצועית ________________________________

מס' פוליסת ביטוח* – ביטוח חבות מעבידים__________________________________

מס' פוליסת ביטוח* – ביטוח אחריות מקצועית________________________________

* - מספרי פוליסות הביטוח לעיל ימולאו רק בעת החתימה על ההסכם.
________________
 

המבטח
נספח ו': הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים
מכרז מס' 15/2010 - בקשה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים מקצועיים לליווי ובדיקה של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36
1.
הנני מתחייב כי בעת ביצוע העבודה עבור משרד הפנים, לצורך מתן שירותים הנדסיים - מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36, אין לי כל ניגוד עניינים ואמנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עפ"י ההסכם לבין יתר עיסוקי. ניגוד עניינים לעניין זה כפי הקבוע בהסכם ובמכרז ובכלל זאת בסעיף 1.17 למכרז 15/2010.
2.
הנני מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור, עד תום ששה חודשים מסיום ההתקשרות לביצוע המשימה. 
3.
הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד הפנים על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם העלול להעמידני במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף 1.17 לסעיפי המכרז.
4.
בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר החשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לאחראי המקצועי בתוך 3 ימים מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי של משרד הפנים או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית. 
5.
האמור לעיל יחול גם על כל העובדים, קבלני המשנה וכל הפועלים ומועסקים מטעמי במסגרת העבודה. כל אחד מהם נתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור, והצהרותיהם שמורות בידי. ידוע לי, כי הצהרות חתומות אלה מהוות תנאי לביצוע העבודה ע"י כל חברי הצוות והמועסקים מטעמי בביצוע העבודה.
ולראיה באתי על החתום:
הספק:_______________________





____________ 

 חתימה וחותמת

תאריך: ______________
נספח ז': אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה
מכרז מס' 15/2010 - בקשה לקבלת הצעות למתן שירותים הנדסיים מקצועיים לליווי ובדיקה של הליכי רישוי בניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36
לכבוד,

ממשלת ישראל באמצעות משרד הפנים
א.ג.נ,.

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.

המחזיקה בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה גב' ______________ מספר זהות ______________.


________





_______






  שם מלא






  חתימה



  חותמת

___________________





__________





  כתובת







      טלפון

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ _______________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 לעניין עידוד נשים בעסקים.


________










_______


  שם מלא











  חתימה
נספח ח': מפ"ל - משקלות הסעיפים להערכת ההצעה
1.
שלבים בבחינת ההצעות:
הערכת ההצעות תתבצע לפי ארבעת השלבים הבאים:

א.
שלב מקדמי – בחינת ההצעה עפ"י דרישות החובה ותנאי הסף. 
ב.
שלב האיכות – הערכת איכות ההצעה.
ג.
שלב העלות – בחינת הצעות המחיר.
ד.
שלב סופי – שקלול ציוני האיכות והעלות וקביעת ההצעה הזוכה.

למשרד שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות הנדרשות באשר למרכיבי העלות והאיכות שנכללו בהצעתו.
2.
שלב א' – שלב מקדמי לבדיקת תנאי סף ודרישות חובה:

בדיקת דרישות חובה ותנאי הסף, על פי מסמכי המכרז המפורטים בפרק 1 והמצורפים למעטפת המקור.

במידה והמציע לא יעמוד בדרישות אלו, תיפסל הצעתו ולא תבחן בשלבי ההערכה הבאים.

3.
שלב ב' - הערכת איכות ההצעות:
3.1
בדיקת איכות ההצעות שעברו את תנאי הסף בשלב המקדמי תבוצע על ידי חברי ועדת המשנה המקצועית לשיפוט ההצעות בהתאם לטבלה שבסעיף 3.6 להלן.
3.2
ציון האיכות המירבי בבחינה זו יהיה 100.
3.3
במידה ויראה לנכון, וכחלק מהליך בחינת איכות היועץ/יועצים אשר יוצעו ע"י המציע, יזמן המשרד, עפ"י בחירתו ושיקוליו, יועצים אלה לראיון אישי עם חברי ועדת המשנה המקצועית לשיפוט ההצעות. במידה ויועץ לא יגיע לראיון אישי אליו זומן, תחושב איכותו כ - 0, אלא אם כן יחליטו חברי ועדת המשנה אחרת.
3.4
כל הצעה שתקבל ציון איכות כולל של 70 ומעלה תעבור לשלב הבא – שלב ג'. יובהר כי הצעות שלא עברו שלב זה יחשבו, בעת בדיקת הצעות המחיר, כהצעות שנפסלו במסגרת שלב האיכות ולפיכך, לא יפתחו הצעות המחיר של הצעות אלה.

3.5
בסיום הערכת איכות ההצעות, ולאחר מתן הציונים על ידי ועדת המשנה המקצועית, תקבל ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר את הציון 100. שאר ההצעות ידורגו בסדר יורד ויקבלו ציון מתאים יחסי.
3.6
להלן טבלת הערכת האיכות להצעת המציע:
	משקל הרכיב
	רכיבי משנה
	משקל המרכיב
	מרכיב

	15
	פרופיל המציע, ניסיונו בביצוע עבודות וחוסנו
	15
	יכולת המציע 

	4
	הכשרה
	ראש הצוות המקצועי
	75
	צוות מקצועי

	6
	נסיון בניהול פרוייקטים
	
	
	

	22
	צוות ליבה: אדריכל, מנהל פרויקטים הנדסיים, אדריכל נוף, יועץ סביבה
	
	

	21
	צוות הנדסה ותשתיות: מהנדס תשתיות/מערכות, מהנדס שלד, יועץ תנועה, יועץ תברואה, יועץ טכנולוגיה בנושאי מתקני התפלה, יועץ ניקוז, יועץ חשמל ותאורה
	
	

	6
	צוות בטיחות: יועץ בטיחות, יועץ סיכונים כימיים
	
	

	6
	צוות סביבה: יועץ אקוסטי, יועץ אקולוגי לחוף וים
	
	

	10
	חלוקת התשומות היחסית בין חברי הצוות השונים לביצוע העבודה
	
	

	10
	הערכה כללית של הצעת הספק
	10
	כללי

	100%
	סה"כ
	100%
	סה"כ


4.
שלב ג' – בדיקת עלות ההצעות:
4.1
בגמר בדיקת איכות ההצעות ואישור פרוטוקול ועדת המשנה המקצועית לבחינת ההצעות, יפתחו מעטפות הצעות המחיר (המענה לפרק 4) של הצעות שלא נפסלו מסיבות שונות במסגרת תנאי הסף ו/או שלב האיכות (להלן: "ההצעות הכשרות").
4.2
ציון עלות ההצעה יקבע בהתייחס לסה"כ העלות הכוללת לביצוע כל העבודה כפי שיפורט בהצעת המחיר של ההצעות הכשרות.

4.3
במידה ולתיבת המכרזים הוגשו, ארבע הצעות או פחות:

א.
מבין כל ההצעות הכשרות, תקבל ההצעה הזולה ביותר את ציון העלות המירבי– 100.

ב.
ציון העלות לשאר הצעות המחיר יחושב עפ"י המרחק היחסי שלהן מהצעת העלות שקיבלה את הציון 100.

4.4
במידה ולתיבת המכרזים הוגשו, חמש הצעות או יותר, יחושב ציון העלות כדלקמן: 

א.
תחילה יחושב חציון הצעות המחיר של ההצעות הכשרות. במידה ומספר ההצעות הכשרות הוא זוגי, יחושב החציון כממוצע שתי ההצעות האמצעיות.
ב.
כל ההצעות הגבוהות ביותר מ- 15% מהחציון שחושב לעיל יפסלו (להלן: "הליך הפסילה").

ג.
מבין כל ההצעות שנותרו, תקבל ההצעה הזולה ביותר את ציון העלות המירבי - 100.
ד.
ציון העלות לשאר הצעות המחיר יחושב עפ"י המרחק היחסי שלהן מהצעת העלות שקיבלה את הציון 100.

ה.
היה ובמסגרת הליך הפסילה לעיל נפסלו מחצית מההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים או יותר, יבוטל הליך הפסילה והמשך בחינת הצעות המחיר יכלול את כל ההצעות הכשרות.

5.
שלב סופי – קביעת ההצעה הזוכה:
5.1
ההצעות יוערכו לפי יחס איכות/עלות הבא:

משקל מרכיב האיכות - 80%.

משקל מרכיב העלות - 20%.

5.2
סכום שני הציונים יהווה את הציון הכולל להצעה.
5.3
ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר בתום השלב הסופי תהיה ההצעה הזוכה.

5.4
במידה ותהייה יותר מהצעה אחת בעלת ציון כולל הגבוה ביותר בתום שלב זה, תבחר כהצעה הזוכה, מביניהן, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה יותר. היה ואחת מהצעות אלה כוללת אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה, תועדף הצעה זו על פני ההצעה השניה.
5.5
עומס עבודה – המשרד רשאי, בין יתר שיקוליו, ובכפוף למתן זכות טיעון, שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כהצעה הזוכה במכרז, אם לדעת המשרד, היקפי ההתחייבויות החוזיות של המציע עלולים להשפיע על יכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז ביעילות ובלוח הזמנים הנדרש.

5.6
היה ונבצר מהספק הזוכה לבצע את העבודה או חלק ממנה, וזאת מכל סיבה שהיא ולרבות במקרה של ניגוד עניינים ועפ"י החלטת המשרד, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע בעל הציון הסופי הגבוה ביותר לאחר ההצעה הזוכה, לשם ביצוע העבודה.
נספח ט' - רשימת תיוג עקרונית לבדיקת שלמות הבקשה להיתר בניה

(לשימוש רשות הרישוי):


	מס'
	הפריט
	נדרש

(-/+)*
	ממצאי בדיקת השלמות

	
	
	
	קיים
	לא מושלם
	חסר

	1.
	תיק ורוד (טופס 1 בתקנה 1א' לתקנות התכנון והבניה)
	
	
	
	

	2.
	מפרט (טופס 2) חתום ע"י הגורמים המוסמכים, עפ"י הנחיות רשות הרישוי.
	
	
	
	

	3.
	נסחי בעלות עדכניים.
	
	
	
	

	4.
	רשיונות עורכי הבקשה (עורך ראשי ומתכנן השלד).
	
	
	
	

	5.
	תרשים סביבה.
	
	
	
	

	6.
	תשריט חלוקה מאושר ע"י הועדה המקומית.
	
	
	
	

	7.
	מפה מדידה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך.
	
	
	
	

	8.
	מפת איתור העבודה.
	
	
	
	

	9.
	תכנית פיתוח.
	
	
	
	

	10.
	תכניות הקומות, חתכים, חזיתות.
	
	
	
	

	11.
	תכניות מוגדלות של קטעים ספציפיים במבנה או פרטים מיוחדים עפ"י דרישת רשות הרישוי.
	
	
	
	

	12.
	הצגת מערכות תשתית בסביבת הפרוייקט והתקשרות הפרוייקט אליהן.
	
	
	
	

	13.
	מסמכים מיוחדים נדרשים עפ"י תכניות מפורטות, תכניות מתאר מחוזיות, תמא"ות רלוונטיות: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.
	טבלת חישובי שטחים.
	
	
	
	

	15.
	תכנית סניטרית הכוללת את תכניות המים, הביוב וניקוז מי הגשמים. 
	
	
	
	

	16.
	תכניות החשמל והתקשורת במבנה.
	
	
	
	

	17.
	חישובי יציבות המבנה, בדיקות קרקע והצהרת המהנדס.
	
	
	
	

	18.
	תכניות המיגון מאושרות ע"י הג"א.
	
	
	
	

	19.
	תכניות בטיחות מאושרות ע"י רשות כבאות מוסמכת.
	
	
	
	

	20.
	תכנית אינסטלציה מאושרת ע"י משרד הבריאות/הרשות המוסמכת.
	
	
	
	

	21.
	אישור בזק על חפירה ותאום חיבור למבנה.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* לשימוש רשות הרישוי

נספח י' - תנאים לקבלת תעודת גמר
שם המבקש: _________________________ היתר מס': __________________________

כתובת האתר:.__________________________________________________________

בגוש: _______________ חלקה: __________________ מגרש: ____________________
	מס'
	סוג האישור
	פרטי החותם
	חתימה
	תאריך
	הערות

	
	
	
	
	
	

	1.
	אישור אדריכל  נוף על ביצוע הפיתוח בהתאם להיתר.
	
	
	
	

	2.
	אישור מהנדס המערכות של המבנה על חיבור מערכת ביוב והניקוז למערכת הכללית.
	
	
	
	

	3.
	אישור תשלום לאתר פסולת מורשה (קבלה/חשבונית מהאתר).
	
	
	
	

	4.
	אישור תכנית ניטור ומעקב בסביבה הימית ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לפי הענין. (מתקן ההתפלה)
	
	
	
	

	
	אישור רשות המים בדבר התקנת אמצעים לניטור ובקרה למניעת חדירת מי ים ו/או מי רכז לתת הקרקע. (מתקן ההתפלה)
	
	
	
	

	
	אישור קיום ותקינות גלאי לזיהוי זיהום בשמנים שיפסיק את פעולת המתקן באופן אוטומטי בעת גילוי הזיהום. (מתקן ההתפלה)
	
	
	
	

	
	קבלת היתר הזרמה לים לסילוק מי הרכז (מאגרים ומתקן ההתפלה)
	
	
	
	

	
	אישור משרד הבריאות לתכנית ניטור שוטף של מי ההזנה בכניסה למתקן. 
	
	
	
	

	
	כתב התחייבות לביצוע דיגום ואנליזות בהתאם לדרישות משרד הבריאות ובהתאם לתנאי היתר ההזרמה.
	
	
	
	

	
	אישור לחיבור למערכת הביוב הקיימת עם פתרון קצה מהגורם המוסמך.
	
	
	
	

	
	אישור הפיקוח מטעם החברה ההנדסית על ביצוע השיקום הנופי בהתאם לתכניות הבקשה להיתר.
	
	
	
	

	
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לתחזוקת השטחים הציבוריים הפתוחים למשך חמש שנים.
	
	
	
	

	5.
	כתב התחיבות של בעל ההיתר לפעולות ביעור צמחים פולשים בתחום רצועות הצנרת וברצועות החיץ למשך שנתיים מסיום העבודות.
	
	
	
	

	6.
	אישור בטיחות וכבאות אש לביצוע עפ"י התכנית המאושרת.
	
	
	
	

	7.
	אישור הג"א על תקינות ממ"ד/מקלט.
	
	
	
	

	8.
	אישור משרד התחבורה/יועץ תנועה.
	
	
	
	

	9.
	אישור הסידורים לאנשים עם מוגבלויות
	
	
	
	

	10.
	אישור האחראי על הביקורת על ביצוע התשתיות בהתאם לתכניות המאושרות.
	
	
	
	

	11.
	אישור הפיקוח על הבניה.
	
	
	
	

	12.
	אישור מעבדה מאושרת על תקינות הבטונים - דו"ח מסכם.
	
	
	
	

	13.
	אישור מעבדה מאושרת על תקינות מערכת שרברבות - דו"ח מסכם.
	
	
	
	

	14.
	אישור מעבדה מאושרת על תקינות מערכות הגז.
	
	
	
	

	15.
	אישור מעבדה מאושרת על איטום גגות.
	
	
	
	

	16.
	אישור של מעבדה מאושרת בדבר עמידות מוצרי הבניה בפני אש.
	
	
	
	

	17.
	אישור סופי מבזק על תקינות צנרת הטלפון.
	
	
	
	

	18.
	אישור (של החברה המתקינה) על התאמה לתקינות של המעלית  +  אישור הפעלה של משרד העבודה.
	
	
	
	

	19.
	אישור משרד הבריאות.
	
	
	
	

	20.
	תעודת קבלן רשום + מכתב נלווה על ביצוע העבודה. 
	
	
	
	

	21.
	תצהיר המהנדס לביצוע השלד על גמר הבניה של המקלט/ ממ"ד (תוספת רביעית תקנה 20 א') חתום בפני עו"ד (מסמך 3)
	
	
	
	

	22.
	דיווחים של האחראי לביקורת על גמר שלבי הבניין (לפי תקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה, חלק ט"ז) מיד עם סיום ביצוע השלב:
	
	
	
	

	
	1.
סימון קווי בניין בצירוף הצהרת מודד מוסמך +מפה (מסמך 5א').
	
	
	
	

	
	2.
גמר יסודות הבניין וגמר רצפת קומת קרקע בצירוף מפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך (+0.00) (מסמך 5ב').
	
	
	
	

	
	3.
גמר שלד בנין  (מסמך 5ג').
	
	
	
	

	
	4.
גמר בניה כולל עבודות פיתוח בצירוף מפה מצבית ממודד מוסמך על סימון גדרות וגובה אבסולוטי של הנקודה הגבוהה ביותר בהיתר  (מסמך 5ד').
	
	
	
	

	23.
	תצהיר על מינוי האחראי לביקורת  (מסמך 4).
	
	
	
	

	24.
	בקשה לתעודת גמר   (תקנה 21ג').
	
	
	
	


נבדק ואושר ע"י _____________________ 
_____________ 










 ___________
         תאריך











        חתימה 
נוסח המודעה לפרסום המכרז

מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל התכנון

מכרז פומבי מס' 15/2010 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים 
הנדסיים – מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה 
למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36
משרד הפנים – מינהל התכנון מבקש בזה הצעות למתן שירותים הנדסיים – מקצועיים לבדיקה ולליווי של הליכי רישוי בניה עבור בדיקת בקשה להיתר בניה ושרותי פיקוח על הבניה למתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו המוקם מכוח תת"ל 36.
1.
מהות העבודה
א.
תת"ל 36 כוללת את הקמת מתקן התפלת מי-ים שורק על תשתיותיו. הקמת המתקן חולקה, במסגרת התת"ל, לשני שלבי עבודה. 

שלב א' של המתקן הכולל הקמת מתקן ההתפלה הצפוני, תחנות השאיבה לרבות מערך הצנרת שלהם (מחצית ההספק) ומאגרי המים לרבות מערך הצנרות אל מערכת ההולכה הארצית.

שלב ב' הכולל את השלמת המתקן למלוא התפוקה על פי המוגדר בתת"ל אינו כלול במכרז זה.

ב.
היתר בניה לשלב א' בהקמת מתקן התפלת מי-ים שורק יחולק לשתי בקשות נפרדות:

1)
מתקן ההתפלה הצפוני הכולל את מערך ההתפלה, מתקן השאיבה, מערך צנרת הרכז והיניקה, וצנרת המים המותפלים היבשתית עד למאגרי המים.
2)
מאגרי מים ומערך ההתחברות למערכת הולכת המים הארצית.
ג.
לכל בקשה יתקיימו בדיקה וליווי של הליכי רישוי בניה עבור בדיקת היתר הבניה והפיקוח על הבניה בנפרד. לפיכך, תידרשנה במסגרת מכרז זה הצעה נפרדת לכל בקשה.
2.
תקופת ההתקשרות
2.1
תקופת ההתקשרות הינה ממועד החתימה על ההסכם ועד 31.12.2015.
2.2
למשרד תהיה שמורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק בתקופות קצובות נוספות, באותם תנאים וללא תוספת תמורה וזאת עד לסיום הליך הרישוי נשוא מכרז זה.
3.
תנאים להשתתפות במכרז
רשאים לגשת למכרז מציעים העונים על כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
3.1
מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בעבודות בתחום התכנון והבניה, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום ליווי הליכי רישוי בניה, לרבות ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי.
3.2
היה ולצורך הגשת ההצעה חברו או התאגדו אד-הוק מספר גופים או תאגידים, ניתן יהיה לראותם כעומדים בתנאי הסף דלעיל, במידה וכל אחד ממרכיבי הגוף או התאגיד עונים על תנאי 3.1 דלעיל.

3.3
ראש הצוות המקצועי יהיה בעל וותק מקצועי מוכח של 10 שנים בעבודות בתחום התכנון והבניה וניסיון מוכח בתחום ליווי הליכי רישוי בניה, לרבות ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי.

3.4
אי קיום ניגוד עניינים בביצוע העבודה בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
3.5
תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

4.
להצעה יש לצרף
4.1
ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א – 1981, על שם המציע, על סך 25,000 ₪, שתעמוד בתוקפה עד 30/10/2010.
4.2
בנוסף, יש לצרף את כל ההתחייבויות, האישורים והמסמכים כמפורט במכרז, לרבות כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף.
5.
אופן עיון וקבלת מסמכי המכרז
ניתן לעיין במסמכי המכרז מיום פרסום מודעה זו ועד למועד הפקדת ההצעות, כמפורט בסעיף 7 להלן, באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו www.mr.gov.il/purchasing ובאתר האינטרנט של משרד הפנים שכתובתו www.moin.gov.il.
6.
לא יתקיים כנס ספקים.
7.
את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, באופן המפורט במכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 2/6/2010 בשעה 12:00.
8.
המכרז הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.
מס' בקשה להיתר בניה: ________________ מהות הבניה המבוקשת: __________________


______________________________________________________________________


תאריך הגשה:	__/__/__ גוש: ________________ חלקות: _________________________


ח"ח: ________________________ מגרש/ים: __________________________________
































































































































PAGE  

