	מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל  תקשוב ומערכות מידע
	[image: image1.png]nImen
MInISystem







	תאריך:
	‏27 אפריל, 2010


פנייה לועדת רכישות ענ"א

משרד החינוך עומד לפרסם מכרז לאספקת שירותי "ענן". במסגרת שירותים אלו, יכול המשרד לשכור שרתים וירטואליים (כולל איחסון) אצל הספק הזוכה ולשלם עבור כל חודש שימוש בשרתים אלו. תחילת הפעלת השירות אצל הספק הנבחר צפויה להיות בסוף שנת 2010.

למשרד התקשרות קיימת עם חברת בזק בינלאומי לצורך תפעול רשת "קישורים לעתיד" המחברת את מינהלות בתי הספר בצורה מאובטחת וכוללת גם אירוח שרתים פיזיים בלבד.

לצורך מתן שירותי מנבסנט (הכולל ניהול שעות פרטניות ועוד) לבתי ספר ב"אופק חדש", נדרשת תשתית של כ- 30 שרתים וירטואליים, מערך איחסון ו- 100 תחנות עבודה וירטואליות.

תשתית זו צריכה להיבנות בתוך הרשת "קישורים לעתיד" משיקולי אבטחת מידע.

תשתית זו ניתנת למימוש בשתי חלופות:

1. רכישת שרתים ומערך איחסון, רכישת רישוי לוירטואליזציה, אירוח שרתים פיזיים בבזק בינלאומי ושדרוג מערך הגיבוי (חומרה ורישוי) ע"י המשרד. ביצוע ההתקנות והתפעול השוטף יהיה בעזרת שעות אדם נוספות במשרד.
2. רכישת שירות חדש במסגרת ההתקשרות הקיימת עם בזק בינלאומי, עד סוף שנת 2010.

השוואת עלויות שתי החלופות:

	תיאור
	חלופה א' – רכש ציוד
	חלופה ב' – רכישת שירות

	פחת על שרתים פיזיים
	27,000 ₪ 
	תשלום עבור השירות:

           15,320 ₪ לחודש



	פחת על מערך איחסון
	29,000 ₪ 
	

	פחת על מערך גיבוי
	7,000 ₪
	

	אירוח
	3,000 ₪
	

	רישוי וירטואליזציה
	10,000 ₪ 
	

	תפעול (משרה אחת)
	240,000 ₪ 
	

	סה"כ
	316,000 ₪ 
	122,560 ₪ ל- 8 חודשים


יש לזכור כי ההוצאה על הציוד בחלופה א' היא 280,000 ₪. הפחת חושב ל- 8 חודשים.

אנו מבקשים מהוועדה לאשר התקשרות עם בזק בינלאומי משום היותו הספק היחיד שיכול לשלב את התשתית ברשת "קישורים לעתיד", ולאפשר למשרד לרכוש שירות זה למשך 8 חודשים.

עמוד  PAGE 1 
מתוך 1
רח' שבטי ישראל 29 ירושלים 91911 * טלפון: 02-5602592* פקס:  02-5602590
 אתר המשרד -  http://www.education.gov.il
אתר ממשל זמין -  http://www.gov.il


[image: image1.png]