עבודות צביעה במתחם באר שבע

 - 1 -

[image: image1.png]



מכרז מס' 267/2010
צביעת חומה היקפית במתחם אשל  בבאר שבע
אוגוסט 2010
תוכן הענינים:







מפתח 






עמ'
רשימת מסמכים
..................................................................
03
מסמך ב'1
שינויים ו/או תוספות למסמך ב'......................
04
מסמך ב'2
תנאים בטחוניים כלליים................................
09
מסמך ב'3
הצהרה לשמירת סודיות.................................
13
נספח 02
אישור על קיום ביטוח....................................
15
מסמך ג'1
תנאים מיוחדים
פרק 92 תאור העבודה
..............................
17
פרק 93 תנאים מיוחדים................................
20
מסמך ג'2
מפרט טכני מיוחד
פרק 00 – מוקדמות.......................................
27

פרק 09 – עבודות טיח...................................
36

פרק 11 – עבודות צביעה................................
38
רשימת מסמכים

1.
המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מסמכי מכרז/חוזה זה:

א.
המסמכים שאינם מצורפים: 

	מס'
	תיאור המסמך
	ניתן לרכישה ב:
	מופיע להלן  במסמכי החוזה כ:

	ג'
	מפרטים כלליים של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, משהב"ט/ הוצאה לאור. מהדורות המפרטים - לפי לוח פרסומים של הועדה, מעודכן ליום 01.01.10 (*)
	הוצאה לאור של משהב"ט רח' הארבעה מס' 24 הקריה, ת"א,

טל' 03-5616905 (*)
	[מפרט כללי]

	
	התקנים הישראלים (הזרים והבינלאומיים), המסמכים והמפרטים (של מכון התקנים) הרלוונטיים, עדכניים נכון ליום 01.01.10.
	מכון התקנים הישראלי, רח' האוניברסיטה 42, רמת אביב
	[לפי שם ו/או מספר]


 (*) ניתן לעיון/ הורדה ללא תשלום באתר אינטרנט בכתובת: www.online.mod.gov.il
ב.
המסמכים המצורפים:

	מס' 
	שם המסמך
	מופיע להלן  במסמכי המכרז כ:

	א'
	הזמנת הצעות למכרז ו/או נוסח פרסום מכרז
	

	א'1
	הצעת הקבלן
	

	ב'


	תנאי חוזה כלליים להתקשרות בין ממשלת ישראל לקבלנים בענף הבניה,  מדף 3210, נוסח התשס"ה - אפריל 2005
	[תנאי החוזה ו/או מסמך ב']



	ב'1
	שינויים ו/או תוספות למסמך ב'
	[מסמך ב'1]

	ב'2
	תנאים בטחוניים כלליים
	[תנאים בטחוניים]

	ב'3
	הצהרה לשמירת סודיות
	הצהרה לשמירת סודיות

	
	נספחים לחוזה
	[נספחים לחוזה]

	02
	אישור על קיום ביטוח
	[אישור על קיום ביטוח]

	03
	נוסח ערבות בנקאית
	[נוסח ערבות בנקאית]

	
	מסמכים אחרים
	

	ג'1 
	תנאים מיוחדים
	[תנאים מיוחדים]

	ג'2 
	מפרט טכני מיוחד 
	[מפרט מיוחד]


הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה, כי למד והבין את תוכנם של המסמכים הנ"ל, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
תאריך: 



חתימת הקבלן: 



 
מסמך ב' 1 – שינויים ותוספות למסמך ב'
רשימת הסעיפים

להלן רשימת הסעיפים במסמך זה. הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

1.
הגדרות

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

3.
הביטוח
4.
הקשר עם קבלנים אחרים

5.
אספקת כח אדם ותנאי עבודה

6.
מועד השלמת המבנה

7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
8.
שינויים, תוספות והפחתות - מבוטל
9.
בדק, תיקונים ושרותים, תשלומי ביניים

10.
תשלומי ביניים

11.
סילוק שכר החוזה

12.
תוכניות עדות

13.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

14.
המפרט הכללי

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב'1 בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את האמור במסמך ב' (חוזה ממשלתי, מדף 3210,  נוסח התשס"ה – 2005) או במסמך אחר, כאמור בו, ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך האחר יחולו הוראות מסמך זה.









חתימת הקבלן

1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשר המזמין בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה, או כל גורם אחר לפי קביעת המנהל.

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים


בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע: תוך 3 ימים מהתאריך שנקבע בצו  התחלת עבודה,  יגיש הקבלן לאישור המפקח הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים.


בסעיף 11 לחוזה, אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע עבודה יהיה בן 5 ימים. העבודה תתנהל בין השעות 7:30 ועד השעה 17:00. לא תתבצע עבודה באתר בימי שבת, בערבי חג ובחגי ישראל.

3.
הביטוח

א.
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן:

(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.

(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:
(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.

(ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י המזמין לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.

(ג)
הסכומים האמורים בס"ק (1) ו- (2) יהיו צמודים ל $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.
(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.

(4)
אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.

(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:


3,000,000 $ ארה"ב למקרה אחד.

(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לאו, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981.

(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.

(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תיכנון לקוי.

(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של המזמין, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שארעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח - המזמין אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.

ב.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחיבויות הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:

(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.

(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.

(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה.

(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוח, וחוק אחריות למוצרים פגומים.

ג.
בכל הפוליסות הנ"ל
(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, המזמין מדינת ישראל צוות הניהול, התכנון והפיקוח מטעם המזמין וכל קבלני המשנה.

(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת הבדק.

(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת 30 יום מראש לפחות. סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.

(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד המזמין בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.

(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה, לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.

ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19 של החוזה ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה הוא מתחייב, בין השאר:

(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.

(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.

(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה הן לחברת הביטוח.

4.
הקשר עם קבלנים אחרים

בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש (4) "לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים במתחם".

5.
אספקת כח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


"הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז. ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים, שיעמדו בהצלחה בבדיקה בטחונית מטעם השב"ס, באם תבקש השב"ס לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת מי מעובדי הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הבטחונית".

6.
מועד השלמת המבנה
א.
לענין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום כל העבודות נושא מכרז זה יהיה 45 ימים קלנדריים מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:


41 (4) מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור המזמין על פי חוזה אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

לענין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא 0.1% משכר החוזה על כל יום של איחור.

אי עמידה בלו"ז המאושר, בשלבים במהלך העבודה, יגרור קנס של 0.1% משכר החוזה על כל יום של איחור, לכל פעילות בנפרד.

8.
בדק, תיקונים ושרותים

לענין סעיף 55 של החוזה:


למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות הקבלן לעבודה שביצע ולכל החומרים, הציוד על חלקיו ומרכיביו למשך:


10 שנים לעבודות שיקום בטונים ותיקונים במשטחי בטון.

2 שנים לעבודות צבע.

וכן עפ"י התקנים והחוקים המחייבים במדינה, החמור מבין שניהם.

9.
תשלומי ביניים

א.
חשבון כאמור בס' 59 (1) [תנאי חוזה] יוגש למפקח בתאריכים שבין 
ה-1 ל-5 של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש בארבעה עותקים. 

על הקבלן לצרף לחשבון:

(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו מתייחס החשבון, וכן ניתוח מחיר לעבודות חריגות, אם היו כאלה בתקופת החשבון.
(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב-2 עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון. חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, כמפורט בס' 59 (1) [תנאי חוזה. 


עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.

(3)
בקשה להארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות (אם ישנן), כמפורט בס' 42 ו – 51 [תנאי חוזה].
ב.
הערבויות האמורות בס' 59 7 (א) [תנאי חוזה] יומצאו ע"י הקבלן למנהל לא יאוחר מ – 15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון, כאמור בס' הנ"ל.

ג.
בס' 59 [תנאי חוזה] אחרי ס.ק. (9) יש להוסיף ס.ק. הבא:

59 (10)  כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה, שיוגשו ע"י הקבלן לאחר שעה 12:00, יירשם כאילו הוגש ביום העבודה הראשון שלאחריו. למפקח בתאריכים שבין 
11.
סילוק שכר החוזה

1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו, כאמור בסעיף 60 (1) [תנאי חוזה] הם:

א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות אם ישנן, ב- 4 עותקים.

ב.
ניתוחי מחירים לשינויים ועבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים ב- 4 עותקים.

ג.
דפי כמוות לכל סעיפי החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים, מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב-2 עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

ד.
מאזן חומרים הכולל פירוטה חתומים שקיבל הקבלן מהמזמין וחישוב החומרים שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב-2 עותקים.

ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

ערבות לתקופת הבדק.

2.
הסעיפים 60(3), 60(4), 60(5), 60(6) [תנאי חוזה] – בטלים.
13.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

לענין סעיף 65 של החוזה:

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כח עליון" כמשמעותם בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

14.
המפרט הכללי

הקבלן מצהיר בזאת כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, קיבל את ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות שבמפרט הכללי.
מסמך ב'2

תנאים בטחוניים כלליים

1.
תנאי ביצוע העבודה
א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי חוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן הנהוג בהתקשרויות של מדינת ישראל והמזכר כמדף 3210 משנת 2005 [מסמך ב'].

ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות למפרט הטכני הכללי הבין משרדי. ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים מקצועיים ותנאים כלליים.

2.
קבלני משנה
א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות לעבודתו, מחובתו לפרט את הפרוט כמתואר במסמך ג' בתנאים הכלליים המיוחדים לרבות הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בעבודות השונות.

וכמו כן מקצועות ותחם התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בעבודות הנ"ל.

ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא עונה על הדרישות שבמסמך ג' בתנאים הכלליים המיוחדים.

ג.
המזמין רשאי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

3.
תנאים בטחוניים

להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/חוזה זה.

א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדה כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת הרשימות.

2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה, הצוות הטכני ומנהל הפרוייקט אשר יטפל בפרוייקט באופן קבוע ואשר עשוי להכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.

3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו.

4.
הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח/אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מדי פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הבטחון.

5.
אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הבטחונית לא יפגע בביצוע העבודה על ידי הקבלן.

ב.
מתן רשיונות וסילוק עובדים
1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט/שב"ס לפסול או להתיר מתן רשיונות לפי שיקולו הבלעדי, מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרשיונות על פי הדרישות וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.


אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים (לתחלופה, למחלה, מלואים, הרחקת עובדים וכו').

2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור.

3.
העסקת עובדים תותר בהתאם לסעיף 32 לחוזה.

4.
למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר בשעות הלילה, למעט לצורכי עבודה ובאישור מוקדם של קב"ט/שב"ס.

5.
במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה ומפקח העבודה, ורישום ביומן העבודה.

6.
למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחוייב הקבלן לדווח מידית לקב"ט המתקן/חדר הבקרה.

7.
מודגש בזאת שכל מתקן רשיונות כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני/הנחיות התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן  ו/או מי שהוסמך על ידו.

8.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום בית הסוהר או ממנו כל חפץ (לרבות כספים, מזון, טבק, מכתבים אל ומאת) שלא הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין.

9.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט/מתכנן.

10.
על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה (ידניים ו/או חשמליים) חומרים וציוד עזר (צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').


באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן/מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה
1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום/תיעוד מתאים.

2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן כדלקמן:

-
צביעת זיהוי בצבע אדום.

-
סיפרור בהתאם לסוג, הסיפרור יבוצע באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או בהתזת חול.


כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק יועבר לקב"ט המתקן.

3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף איחסון.

4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה/החזרת כלי עבודה אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.

5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר בקרה, לא תתאפשר יציאת הקבלן/עובדיו מהשטח עד להמצאות הכלי.

6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת רישום למצבת כלי עבודה במחסן.

ד.
שמירת סודיות/נוהלי בטחון
1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו /ואו אשר הגיע לידו ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והקבלן מתחייב על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף ז' לידיעת עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס.

3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשרותו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה ובהעדר התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.

ה.
חובת שמירת הנחיות בטחון/כללי התנהגות

אי קיום הנחיות בטחון/כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלול להוות עבירה פלילית לפי פקודות בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב 1972.
ו.
חובת שמירת סודיות לפי החוק

תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח 1958 (נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.


ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:


"ידיעה" - לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסח, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידיעה.


"מסירה" - לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה. הקבלן מתחייב בזאת להחזיק ולשמור את כל התכניות, השרטוטים, המסמכים וכו' המתייחסים למבנה ולמערכות בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

מסמך ב'3

הצהרה לשמירת סודיות – סדרי בטחון (עבודות חוץ)

אני החתום מטה 



 ת.ז. מס' 




הגר בעיר 
    רח'/שכונה 


 מס' 

 טלפון: 


מצהיר בזה:

1.
ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר על העבודה, אלא לאחר קבלת רשות מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.

לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע העבודה.

5.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי נעול.
6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.
7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.
8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.
9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשרותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.
10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצהו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.
11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סדורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.
13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הבטחון והסדורים הבטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.
14.
במקרה של סתירה בין  הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.
15.
הצהרה זו צורפה לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
16.
הריני מאשר, כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 129 מחוק העונשין תשל"ז – 1977, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום
יום 

 לחודש 

 שנת 



חתימת הקבלן 







 נספח 02 - אישור על קיום ביטוח
הנדון: אישור לכיסוי ביטוח ותוספת לפוליסות

חבות מעבידים מס'________________

ביטוח צד ג' מס'    ________________

ביטוח כל הסיכונים קבלנים מס'________

אנו הח"מ ____________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת:

1.
אנו הוצאנו לבקשת________ (להלן "הקבלן") פוליסות לביטוח חבות     מעבידים, ביטוח צד שלישי וביטוח כל הסיכונים קבלנים, הנושאות את המספרים הסידוריים הנקובים לעיל.

הפוליסות הנ"ל תקפות עד למסירה וקבלה סופית של המתקן.

2.
ידוע לנו כי הקבלן התקשר עמכם בחוזה או חוזים במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות (להלן "החוזה") הקשורות בבנייה, הרחבה ותוספת ו________________________________________________.
3.
בקשר לחוזה ולמטרה זו בלבד, יחולו בפוליסות הנ"ל שינויים כדלקמן:
3.1
 "המבוטח" בפוליסות יהיה:

3.1.1
הקבלן הנ"ל ו/או קבלני משנה.

3.1.2
אתם עצמכם.
3.2
בתקופת החוזה, לא תפקע ולא תבוטל כל פוליסה הנזכרת כאן תהיה הסיבה או העילה לכך אשר תהיה (ואי תשלום פרמיה בכלל זה) אלא לאחר מתן הודעה מוקדמת של 90 יום במכתב רשום שישלח אליכם והן תקפות במשך כל תקופת החוזה.
3.3
הפוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה חבות המבוטחים מחמת תביעה בגין מוות או פכיעה גופנית בעובד שלהקבלן ואחריותנו בפוליסה זאת מוגבלת בסכום של 5 מיליון דולר בגין כל הנפגעים באירוע אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.

3.4
הפוליסה לביטוח צד ג' מכסה מפני תביעות המעוגנות בחבותו החוקית של כל אחד מהמבוטחים, בגין מוות או פגיעה בכל אדם שאינו עובדו הישיר וכן בגין נזק לרכוש הזולת, אחריותנו לפי פרק זה בביטוח אינה פחותה מ 1,000,000 דולר בגין אירוע אחד ובסה"כ לתקופת החוזה.
3.5
ביטוח זה כפוף להתנאה הידועה בשם "סעיף חבויות צולבות" ומוסכם במפורש כי כל הגבלה בכיסוי מחמת היות התובע עובדו של מבוטח כלשהו שאינו הנתבע או היות הרכוש שניזוק רכוש בבעלותו או בחזקתו של מבוטח כלשהו שאינו הנתבע – בטלה ומבוטלת. הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר נזק הנובע מרעידות ו/או החלשת משען.
3.6
ביטוח "כל הסיכונים" המבטח את עבודות הקבלן במבנה לרבות ציוד, מערכות, מכונות אשר ישמשו את עסקו של המבוטח וכן את כל רכושנו אנו, תיקונים, שיפוצים, שיפורים, שינויים ותוספות שיעשו במבנה על סך 1,000,000 דולר.
הביטוח יורחב לכלול הרחבה מפורשת בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח עד לסך 1,000,000 דולר.

3.7
הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות (ולעניין זה, אנו מאשרים שכל הפרמיות נפרעו) ולמילוי כל החובות המוטלות על ה"מבוטח" לפי תנאי הפוליסות. בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות התנאה זאת, אנו מצהירים כי זכויותיו של המוטב לא יפגעו ע"י אי מתן הודעה על קרות אירוע, הגשת תביעה וכו' (מלבד מקרים הידועים להנהלתו של המבוטח הנתבע) או על ידי היפר אחר של תנאי הפוליסה שאינו קשור בזדון או ברשלנות פושעת על דעת ההנהלה של המבוטח הנתבע.
3.8
כל סעיף בפוליסות וכל הוראה, המפקיעים או מקטינים או מגבילים בדרך כלשהי את הכיסוי, כאשר קיים ביטוח אחר יופעלו אך ורק כלפי הקבלן ומוסכם במפורש כי סעיף כזה לא יופעל כלפי יחיד מיחידי המוטב וכי לגביהם הביטוח הניתן בפוליסות הנ"ל מהווה "ביטוח ראשוני" המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, מבלי שמבטחיהם הרגילים יידרשו להשתתף בכיסוי נזק או חבות הקשורים בחוזה.
3.9 
בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות (אם קיים כזה) המתייחס לתביעה עפ"י חוק הביטוח הלאומי – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו,כל חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ובניינים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב (מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), אש התפוצצות, אדים, שטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים במזון או במשקה, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום (למעט זיהום מתמשך, שאינו תאונתי גרידא-המוסיף להיות מוחרג) קבלנים וקבלני משנה, רכשו של המוטב שבו פועל הקבלן.
4.
ידוע לנו כי תוספת זאת מתקבלת על ידכם לאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בה שינוי, העשוי לפגוע בזכויותיכם, ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
5.
תוספת זאת כפופה לתנאי הפוליסות דלעיל, אשר מוסיפות לחייב בכל עניין שלא שונה במפורש בתוספת זאת. דבר מן הנאמר לעיל אינו מגביל זכותנו להיפרע מהקבלן על כל תשלום שיהיה עלינו עפ"י תוספת זאת ואשר היינו פטורים ממנו לפי תנאי הפוליסות, אלמלא ההוראות בתוספת זאת.

תאריך






חתימת המבטחים
00 1-10024 (5)

