עבודות צביעה במתחם באר שבע






- 17 -

מסמך ג'1 – תנאים מיוחדים
פרק 92 – תאור העבודה
92.01
כללי
א.
מהות המסמך
מסמך זה מרכז הנחיות לעבודות צביעה במתחם באר שבע.
ב.
הגדרות
בהמשך להגדרות בשאר מסמכי החוזה, להלן הגדרות נוספות:

המונחים


המשמעות
"האתר" -
מתחם באר שבע, באר שבע
"העבודה" - 
צביעה של חומות וחלקי מבנה אחרים
"יועץ ו/או יועצים ו/או 
אדריכל, מהנדס ו/או כל יועץ מקצועי אחר מטעם 
צוות יועצי הקבלן"
הקבלן
"בעל תשתית" -
גורם או גוף סטטוטורי שהינו אחראי עפ"י דין או מכח זיכיון לתשתית או לתשתית בתחום טיפולו, כגון: רשות מקומית, חברת בזק, חברת חשמל לישראל, חברת טלוויזיה בכבלים או לווין, זכיינים האחראים על תשתיות מים וביוב, וכיוצ"ב לרבות נציגיהם המוסמכים של כל אלה.

"הועדה המקומית" -
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בבאר שבע.
"לפי החלטה/הוראה/
קביעת המפקח" -
בכל מקום בו צוין כי הענין נתון החלטה/הוראה/קביעה של המפקח תהיה דעתו של זה סופית ומחייבת.

"לפי הוראות היצרן" -
לפחות 14 יום  לפני שימוש במוצר הדרוש באחר ממסמכי המכרז על הקבלן להגיש לאישור המפקח מפרט אספקה, ו/או יישום (ביצוע), ו/או הוראות היצרן מתאימות. אין להשתמש במוצר לפני קבלת האישור הזה.


"אישור מפקח" -

(1)
כללי – לצורך מתן אישורים רשאי 
המפקח למנות מטעמו כל יועץ מקצועי או מומחה, לרבות אחד המתכננים של העבודה נשוא מכרז זה.

כל האישורים הנ"ל תקפים אך ורק אם נתנו בכתב.
(2)
אשור שימוש במוצר כלשהוא, תחילת בצוע שלב וכד' – בקשה לאישור בצירוף כל המסמכים הדרושים תוגש ע"י הקבלן לפני מועד הבצוע, כנקוב בפרקים המקצועיים [מפרט מיוחד]. אין להשתמש במוצר/להתחיל ביצור/לבצע עבודה או לנקוט פעולה אחרת כל שהיא, המותנית באישור זה , לפני קבלתו.

(3)
אישור לסיום שלב בעבודה – הקבלן יודיע למפקח על תאריך סיום שלב מבעוד 
מועד. כתנאי לבדיקה של המפקח יציג הקבלן אישורים מתאימים מכל הנוגעים 
בדבר (יועץ מקצועי, רשות מוסמכת, ספק וכד').

(4)
הגשת דוגמאות לאישור – לפחות 14 יום לפני תחילת העבודה ו/או שימוש במוצר הטעון אישור המפקח, יגיש הקבלן דוגמאות בהתאם. בכל מקרה הגשת הדוגמאות תיעשה לא יאוחר מהמועדים שנקבעו לכך ע"י המפקח, ומבלי לעכב את האספקה של החומרים הנ"ל לפי לו"ז. 
"מנ"מ"
מתקני מתח נמוך
"צ.ה.ע."
צו התחלת עבודה

92.02
תאור העבודה

א.
המתחם בנוי משני גושים עיקריים –  חדש (מערבי) וישן (מזרחי), 

ומוקף בחומות בטון (חשוף) בגובה כ – 7.0 מ' עם מגדלי שמירה משולבים (בנויים מבטון חשוף).

ב.
מצב צביעה קיים:

1.
חומותיו של האגף החדש צבועות במספר גוונים בצורות שונות, להלן "הדוגמה".
2.
חומותיו של האגף הישן נצבעו חלקית, לרבות מגדלי שמירה. 

ג.
העבודה במסגרת חוזה זה כוללת – הכנת רקע,  צביעה חדשה ו/או חידוש צבע ע"ג חומות, מגדלי שמירה ומשטחי פלדה באגף הישן לפי הדוגמה שבאגף החדש.

92.03
אופי החוזה
א.
כתב כמיויות, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, הינו למדידה.
ב.
התמורה הסופי בגין ביצוע העבודה לפי חוזה תקבע לפי הכמויות שיבוצעו בפועל.
פרק 93 – תנאים מיוחדים

93.10  בדיקות מוקדמות
א.     
על הקבלן להכיר ולדעת, עוד לפני הגישו את הצעת המחירים, את אתר הבניה, את המבנים הסמוכים לו, את דרכי הגישה לאתר הבניה,  ועליו לכלול כל זאת במחירי הצעתו. 
93.13  השגחה מטעם הקבלן 


הקבלן יעסיק במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע:

ב.
מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה והרווחה (10 שנות נסיון מינימום), אשר יהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם. 
(1)
שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה ולכל רשות לפי דרישת המפקח, לפני תחילת העבודה.

(2)
מנהל עבודה יחתום על כל טופס שיידרש בכל מקום, על פי כל דין. 
ג.
הקבלן ימנה אחראי על בטיחות באתר מטעמו ועל חשבונו, האחראי ידאג לקיום כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"צ 1954 ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצוים שפורסמו ויפורסמו מכוחם וכל הוראותמבקרי הבטיחות והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנושא הבטיחות.

מינוים הנ"ל יהיו טעונים אישורו המוקדם של המנהל. המנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא.

93.15  שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה
ג. 
(1)
הקבלן יספק, יתקין ויתחזק במשך תקופת ביצוע העבודה שלט 
מתכת במידות כ - 1.50/1.50 מ'. השלט יכלול מידע הבא:

(*)
שם המזמין.




(*)
מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.




(*)
פרטי הקבלן.




(*)
פרטי המפקח.
(*)
הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתו יקבעו ע"י המפקח.

(2)
מבנה השלט יתוכנן ע"י יועץ קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו. לפני הצבת השלט יגיש הקבלן למפקח תכנית בצירוף חישוב סטטי והצהרת המתכנן.

(3)
בתום העבודה יסלק הקבלן את השלט מהאתר.

93.27  נזיקין לרכוש
א.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים קיימים ויתקן על 
חשבונו כל נזק העלול להגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, עם גלוי 
מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, עליו להודיע מיד 
למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולוודא כי אין כבלים או 
צנרת אחרת כגון כבלי טלפון, כבלי חשמל, צנורות מים, ביוב, שינוע 
פנימי וכד'. 
ב.
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 
ג.
הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או מי מעובדיהם). 
ד.
בסעיף זה "נזק" - ישיר ו\או עקיף לרכוש ו\או לגוף. 

93.30  הקשר עם קבלנים אחרים 

א.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים בביצוע עבודות, מתקנים ומערכות אחרות באתר במהלך ביצוע העבודה נשוא מכרז/חוזה. על הקבלן לתאם ולשלב את ביצוע עבודותיו באתר, עם עבודתו של כל אחד מהקבלנים האחרים, באופן שיורה לו המפקח. לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בהצעתו.
ב.
הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר המועסק ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה באתר, לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן נשוא מכרז\חוזה זה או שהפר את הוראת המפקח לעניין זה, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון, לקבלן האחר המועסק ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה, כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 
ג.
אין לראות במצויין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות כל שהיא על המזמין, עקב אי תאום העבודות, כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו מהקבלנים המועסקים ישירות על ידיו בביצוע העבודה באתר. 

נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן אחר, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין נזק זה. 

ו.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם הקבלנים האחרים המועסקים באתר ע"י המזמין לרבות שילובם בלוח הזמנים של הפרויקט כולו.
ז.
על הקבלן לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים ולאפשר להם, בתיאום מראש, את השימוש במתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע העבודה, כל עוד מתקנים אלה נשארים באתר לצורך ביצוע עבודת הקבלן. מתקנים אלה כוללים גם פיגומים,  מנופים, אמצעי הרמה, גשרונים וכיו"ב. הקבלן מצהיר כי ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, לרבות ביצוע עבודות אלה תוך שימוש במתקנים שהותקנו על ידו, לא יוכל לשמש עילה לאיחור, לפיגור ולעיכוב בהתקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן, ו\או בסיום ביצוע העבודה, ו\או לתביעה כלשהיא מצידו כלפי המזמין. 
ח.
במקרה שלצורך ביצוע עבודתו חייב הקבלן לפגוע, באישור מוקדם של המפקח, בעבודה שבוצעה ע"י קבלן אחר, אזי מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו ובאופן מושלם את פגיעתו בעבודת הקבלן האחר. 
הקבלן מתחייב לשם כך לבצע מידית את התיקון ברמה מעולה, תוך שימוש בחומרים זהים ובעובדים מומחים שאושרו מראש ע"י המפקח. בכל מקרה, שלדעת המפקח אינו עומד הקבלן בתנאי כלשהו מתנאי סעיף זה, רשאי המפקח להזמין ביצוע התיקון מכל קבלן אחר. עלות ביצוע התיקון תקוזז - מחשבון הקבלן. 
93.31  סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה
א.
נקיון האתר והמבנים

1.
הקבלן יהיה אחראי על הניקיון השוטף של המבנה ושל אתר 
הבניה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן 
ביצוע העבודות. פינוי מכל החומרים ומכל פסולת בנין מצטברת, ועל ניקיון יסודי של אתר הבניה בסיום ביצוע המבנה, מכל פסולת, שיירי בנין ועודפי חומרים אחרים, 
לשביעות רצונו של המפקח ולפחות אחת לשבוע.
2.
במידה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ידאג 
המפקח לביצוע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים. 
ההוצאות בגין כך יישאו הצמדה למדד תשומות הבניה,  וינוכו בתוספת של 12% מסכום שיגיע לקבלן בכל עת, כמפורט בס' 57 [תנאי חוזה].

3.
לפני המסירה של העבודה הקבלן יבצע ניקיון סופי של האתר 

והמבנים כולל ניקוי חלונות, דלתות בדומה לבנין המיועד 
למגורים.
ב.     
ריכוז הפסולת 



1.
לצורך סעיףזה יוגדרו כפסולת:

(א)
עודפי חומרים של הקבלן.

(ב)
פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו 

בשטח.

(ג)
כל חומר זר או אחר לפי קביעת המפקח.
2.
הקבלן ימקם בשטח מכולת אשפה "צפרדע" או מכולת אשפה

דומה   עם כסוי בד אטום, שימנע את פיזור האבק והלילכוך.

3.
על הקבלן להכין בשטח ההתארגנות,  קו הזנת מים בקוטר "1 

לרבות ברז לשטיפה ולבצע פינוי וניקוי האתר לפחות אחת 

לשבוע.

4.
תתוכנן נגישות נאותה למשאיות הפינוי ולמחסנים שבשטח, בין

אם הם בשרות הקבלן ובין אם הם בשרות המזמין, תהיינה 

נגישות בשיפוע ללא מדגות. בתום העבודות יחזיר הקבלן את 

שטח ההתארגנות לקדמותו ועל פי דרישות המזמין.

ג.
סילוק פסולת
1.
האחריות למציאת מקום מורשה לשפיכת הפסולת חלה על הקבלן, וכן עליו להמציא למפקח אישורי הרשויות על הטמנת הפסולת, תוך 7 ימים תהתאריך הנקוב בצ.ה.ע..
2.
תשלום דמי כניסה, הטמנה וכל הוצאה אחרת הקשטרה לסילוק הפסולת חלים על הקבלן.
93.33  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 
א.
כל הפריטים, החומרים, הציוד, האביזרים, המוצרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מסוג המעולה והמשובח ביותר, בעלי תו תקן או סימן השגחה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות המפרט והתקנים הישראליים העדכנים, ובהעדרם - לדגימות אותם הפריטים החומרים, האביזרים והמוצרים שאושרו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים לתפקידם.

כמו כן, פריטים וחומרים ירכשו אך ורק אצל יצרנים וספקים גדולים ומוכרים לדעתו של המפקח.  
ב.
הפריטים, החומרים, הציוד, האביזרים, המוצרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו מאתר הבניה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים המתאימים לדרישות הנ"ל יובאו במקומם. 
ג.
הקבלן מתחייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים, האביזרים והמוצרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב, אותם החומרים והאביזרים והמוצרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים על ידי המפקח, משמש אישור לטיב הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים המובאים מאותו מקור, וגם לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לאיכותו ותקינותו של הנ"ל. 
ד.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי פריטים, חומרים, ציוד, אביזרים ומוצרים ממקור מאושר, אם אין הם מתאימים לצרכי העבודה. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבועיים לפני השימוש בפריט, בחומר באביזר ובמוצר מסויים, על הקבלן לקבל מהמפקח אישור על מקור הפריטים החומרים האביזרים והמוצרים אשר בדעתו להשתמש בהם. יחד עם זאת עליו להגיש דגימות, כמפורט בהמשך, מאותם הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים לצרכי בדיקה. הדגימות תמסרנה לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה תקבענה את מידת התאמתן לשימוש בביצוע העבודה. 
ה.
(1)
כל סטייה בטיב הפריט, החומר, האביזר, הציוד, או המוצר מן 
הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו של הפריט, 
החומר, האביזר או המוצר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן, וזאת 
גם לאחר השימוש בהם. הקבלן יהיה חייב להרחיק מאתר הבניה, תוך  48 שעות מעת דרישת המפקח, כל פריט , חומר, אביזר או מוצר שנפסל על ידו. 
(2)
לא קיים הקבלן הוראה זו – רשאי המזמין לפעול כמפורט בס' 57 [תנאי החוזה]. 

ו.
הפסקת העבודה כתוצאה מהסטיה הנ"ל תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא פריטים, חומרים, אביזרים ו\או מוצרים מטיב מאושר ובכמות המקובלת על המפקח. 

הפסקת עבודה זאת לא תהווה עילה להארכת תקופת הביצוע של העבודה. 
ז.
העבודה תיבחן על ידי המפקח ואולם אותה הבחינה לא תפטור בשום פנים ואופן את הקבלן מלתקן כל לקוי ו/או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה, או לאחר סיומה. 
ח.
החלפת חומר או מוצר

כל החלפת חומר או מוצר לאחר חתימת החוזה חייבת אישור המפקח ואישור זה יינתן בהתאם לעקרונות הבאים:

1.
החומר ו/או המוצר החדש יהיה לפחות שווה ערך למוצר המקורי.

2.
לא תשולם כל תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע גם אם טיבו מעולה יותר.


אף על פי כן, אין המנהל ו/או המפקח מטעמו חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר, והסיבות לכך יהיו שמורות לו.

93.35  טיב החומרים והעבודה 

בנוסף למפרוט בס' 35 [תנאי חוזה]:

א.
כל העבודות תבוצענה לשביעות רצונם של המזמין, המפקח, המתכנן והיועץ של המזמין, לפי הענין. 
ב.
המפקח, בתיאום עם המתכנן, יהיה הקובע בקשר לכל שאלה שתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.

ג.
החלטתו של המפקח בדבר סיכום מדידת העשייה ופרטי עבודה שלא נכללו בתכניות ובמפרטים, לפי העניין, תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

ד.
סטיות מותרות בבניה

1.
הסטיות המותרות בבניה תהיינה הסטיות המתרות הרשומות 

בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בנין. 

2.
דיוק הבניה וההרכבה של כל חלקי הבניין יבטיחו גמר אחיד 

ומדויק ללא בליטות ו/או שקעים בלתי מתוכננים ו/או סדקים.

93.40  העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן
מסירת השטח לקבלן 

א.
לקראת מועד תחילת ביצוע העבודה, יימסר לו השטח במצבו כפי שהוא ("AS-IS"). 

ב.
הקבלן יהיה אחראי לסילוק מטרדים מכל סוג (עקירת עצים ושיחים, גדרות ועמודים מחומר כלשהו, אספלט וכד') הנמצאים בשטח, ולטיפול במטרדים העיליים והתת-קרקעיים הקיימים, הידועים והבלתי ידועים למזמין. 

ג.
טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) בשטח יהיה בתאום מלא עם הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.


ד.
לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמור

בסעיף זה, ו/או בנוגע להתארגנות במקום ושטחים שהועמדו לרשותו, 

וכן לגבי כל עניין נוסף מסוג כלשהו הקשור לביצוע עבודה. 

93.41  מועד השלמת המבנה
תקופת ביצוע 

א.
תקופת הביצוע לכל העבודה תהיה כמפורט בס' 2 [מסמך א'].
ב.
עמידה בלוח זמנים היא מעיקרה של הצעה זו והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד, לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת, כדי להשלים את העבודה במועד.
93.43  עבודה בשעות היום בימי חול
עבודות לילה
א.
אם הקבלן יורשה לעבוד במשמרת לילה (אחרי שעה 20:00) ייעשה הדבר אך ורק באישור מראש של המזמין ובלבד שידאג לאמצעי תאורה ובטיחות מתאימים לשם כך.

ב.
במקרה זה יחויב הקבלן להעסיק באתר בשעות אלו באתר מהנדס  ומנהל עבודה, כמפורט בס' "השגחה מטעם הקבלן" לעיל.
93.48  שינויים 
א.
המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה 

לבצעם, בין אם הם מופיעים במסמכי המכרז ובין אם לאו.
93.54  תעודת השלמה למבנה 

א.
מסירת העבודה למזמין 
1.
לפני תחילת מסירת העבודה על הקבלן למסור למפקח:

(א)
3 עותקים של כל המפרטי יצרן של החומרים שהושמו בעבודה, כאשר הם חתומים ע"י יועצי הקבלן. 
(ב)
כתבי אחריות לטיב החומרים והעבודה.
 (ג)
אישור מכל גורם נוסף, לפי דרישת המפקח, על ביצוע העבודה כנדרש.
2.
מסירת המסמכים הנ"ל אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הגורפת על העבודה על כל מרכיביה.
93.55  בדק ותיקונים 
בנוסף לאמור בס' 55 [תנאי החוזה] ובשאר מסמכי החוזה:  
ב.
בתקופת האחריות על הקבלן לבצע תיקוני ליקויים תוך 72 שעות מרגע הקריאה.
93.59  תשלומי ביניים 
א.
כל החשבונות יערכו באחת מהתוכנות הנהוגות בארץ בהתאם 
להוראות המפקח. 
ב.
פורמט החשבון יקבע ע"י המפקח. 
00.2-10024

