עבודות צביעה במתחם באר שבע

- 27 -

מסמך ג'2 - מפרט טכני מיוחד

פרק 00  -  מוקדמות
00.01
כללי

1.
פרק זה מהווה השלמה לפרק 00 [מפרט כללי], מהדורה שמינית

(מתוקנת), דצמבר 2009.

2.
הגדרות
בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על חשבון" ו\או "על חשבונו של הקבלן" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור החומר, ו\או העבודה, ו\או הציוד, ו\או המבנה  הכרוכים בנושא אליו מתיחס המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום הנ"ל. 
7.
שווה ערך
בנוסף לאמור בס' 00.01.07 [מפרט כללי]

לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. 
אישר המפקח שווה ערך והתברר בסופו של דבר ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת. 
00.02
התארגנות הקבלן לביצוע

1.
דרכי גישה ודרכים זמניות
נתיבי התנועה, כבישים ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח. כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו נקיים, ושהחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של קבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות של המזמין.
על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות כאלה המובילים עפר או חומר בניה) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה. הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרוייקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישירות ע"י המזמין. 
תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להמנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסרה. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

2.
אזורי התאגנות

א.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים,
חומרים, ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר הבנייה או סמוך אליו, 

לפי הוראות המנהל.

4.
מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור המפקח


א.
תוך 14 יום מהתאריך הנקוב בצ.ה.ע. הקבלן יספק, יתקין

ויחזיק באתר מבנה נפרד לשימוש משרדי עבור המפקח.

ב.
תאור המבנה ותכולתו:
(1)
מבנה יביל, בשטח שלא יפחת מ-20 מ"ר, כולל בית כסא ופינת מטבחון;
(2)
רצפה בגמר P.V.C;
(3)
קירות – מבודדים עם חיפוי פנימי בלוחות גבס.

(4)
גג – פנלים מבודדים דטגמת "גגאון" תוצ' תוצרת "מבנד";
(5)
מחיצות פנים – מלוחות גבס + בידוד;
(6)
תקרה תותב – מינרלית;
(7)
חלונות – הזזה, עם סורגים וצילונים.

(8)
דלתות – דלת חוץ מפח, מנעול רב-בריח, מחזיר שמן עליון, מזוזה.
(9)
דלתות פנים – עץ.
(10)
בית כסא – חלון, נק' מאור, אסלה, מברשת לנקוי אסלה, מתקן לניר טואלט, כיור + ברז, מראה, חפוי אריחי קרמיקה או PVC רחיץ עד גובה 1.20 מ';
(11)
פינת מטבחון – ארון תחתון באורך שלא יפחת מ-1.50 מ', משטח עבודה, קערת מטבח + סוללה, חפוי באריחי קרמיקה, או PVC רחיץ בגובה 60 ס"מ מעל משטח עבודה;
(12)
מתקני חשמל - 6 חיבורי קיר רגילים, 4 חיבורי קיר כח, 2 שקעי טלפון כפולים, 3 גופי תאורה פלורוסצנטים w40x2, 1 חיבור קיר למזגן.

(14)
ציוד משרדי – מכונת לייזר משולבת (פקס/צילום/מדפסת/סורק), מכשיר אל-פסק למחשב, מזגן מפוצל בהספק דרוש, קומקום חשמלי.
(15)
ריהוט – שולחן 1.50/0.80 מ' עם מגירות ננעלות + כסא מנהלים למפקח, שולחן 1.0/2.0 מ' + 6 כסאות לפגישות, ארון פח 0.80/2.0 מ' ננעל, כוננים עץ 0.8/2.0 מ' פתוחה, לוחות נעיצה בשטח של כ-5.0 מ"ר מקובעים לקירות, לוח שרטוט טושים + מגנטי במידות 100/150 ס"מ.

(16)
ציוד כיבוי - מטף אבקה 6 ק"ג.
ג.
המבנה לרבות כל ריהוט והציוד יהיה במצב תקין וראוי לשימוש.

ד.
הקבלן יחבר את המבנה לחשמל, מים, ביוב וכד'.
ה.
הקבלן יתחזק את המבנה על כל תכולתו, יבצע נקיון יום יומי, יתקן ו/או יחליף כל מכשיר ו/או מתקן שיתקלקל, יספק באופן שוטף חומר מלוי (טונר) למכונה המשולבת, ניר הדפסה, ניר טואלת, כוסות שתיה חד פעמיים למים קרים וחמים, מגבוני ניר וכל דבר אחר הדרוש לתנאי עבודה נאותים של המפקח.
ו.
מבנים ארעיים אחרים - הקבלן יקים באתר מבנים יבילים 
לשרותיו הוא, לרבות משרדים, חדר אוכל ושרותים.  
ז.
על הקבלן לסלק את המבנה על כל ציודו בגמר ביצוע העבודה ו/או לפי הוראת המפקח (המאוחר ביניהם) ולהחזיר את מצב השטח לקדמותו.
00.04
תנאי ביצוע

1.
מים וחשמל
א.
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן
ממקורות שבאתר ללא תשלום. 

ב.
ההתחברות למקורות החשמל והמים תעשה ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה. 
ג.
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות באספקת ההמים והחשמל ועל הקבלן מוטלת אחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקה עצמית (מיכל אגירה, גנרטורים וכד') למקרה של תקלות או הפסקה באספקה.

ד.
במידה ויתברר כי אין באפשרות המזמין לספק לקבלן מים וחשמל, יהיה עליו לספקם אותם לעצמו ללא כל תשלוום נוסף.
ה.
לא תוכר דרישה להארכת משך ביצוע העבודה עקב הפסקות ו/או ניתוק מים ו/או חשמל.
ו.
לפי הוראת המפקח יבצע הקבלן ניתוק ממקור המים והחשמל בתום העבודה, יתקן כל פגם או תקלה שנגרמו על ידו ויחזיר את המצב לקדמותו.


3.
ציוד
א.
תוך 3 ימים מהתאריך הנקוב בצ.ה.ע. יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת ציוד אשר בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, לרבות אישור גורם מוסמך על תקינותו בטיחותו וכד'. 
ב.
מובהר כי אין אישור זה משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית על הציוד.


5.
הגנה על חלקי עבודה
ב.
כל נזק שיגרם למבנה, חלקי עבודה, חומרים וכד' ע"י  הגורמים המפורטים בס' 00.04.05 [מפרט מיוחד] ו/או ע"י הגורם הנ"ל יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי ועל חשבונו, בהתאם להוראות המפקח. 


6.
אישור שלבי העבודה
א.
כיסוי עבודות

(1)
עבודות העלולות להיות נסתרות מהעין, או מכוסות ע"י עבודות אחרות (הבאות) חייבות באישור המפקח  לפני הכסוי ו/או ההסתרתן.

(2)
48 שעות לפני ביצוע עבודות אחרות על הקבלן לבקש מהמפקח לאשר עבודות העומדות להיות מכוסות ו/או מוסתרות.

7.
תאום עם גורמים אחרים
א.
העבודה בסמוך לתשתיות הציבוריות (קוי חשמל, תקשורת, טל"כ, מים, ביוב וכד') תיעשה בפיקוח צמוד של נציג בעלי התשתיות (חח"י, בזק, רשות מקומית וכד').

ב.
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת נציגים אלו ועבודתם באתר חלות על הקבלן.

8.
לוחות זמנים
א.
תוך 3 ימים מהתאריך הנקוב בצ.ה.ע. יגיש הקבלן לאישור המפקח לוח זמנים מפורט. 

ב.
רמת פירוט לוח הזמנים, לרבות מספר פעילויות תקבע על ידי המפקח. 
ה.
לאחר אישור לוח זמנים לרבות הכנסת השינויים הדרושים , אם יהיו כאלה, הוא ייהפוך למסמך בלתי נפרד מהחוזה. 
00.05
קבלני משנה
א.
תוך 5 ימים ממועד הנקוב בצ.ה.ע. יגיש הקבלן לאישור המפקח את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים העיקריים.
ג.
בסמכותו הבלעדית של המפקח לאשר ו\או לפסול כל קבלן משנה, ו\או  יצרן, ו\או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן. 
ד.
בנוסף מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה, עובד או צוות עובדים ו/או יצרן ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק, או הקטנת היקף פעולתו באם תחויב ע"י המפקח. לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 
ה.
במידה ומכל סיבה שהיא ייגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי אחד מקבלני המשנה, ו\או היצרנים, ו\או הספקים המועסקים ע"י הקבלן – רשאי המזמין לפעול כמפורט בס' 57 [תנאי החוזה].
ו.
כל האמור לעיל אינו גורע מאחריות של הקבלן לביצוע העבודה, ואינו פוגע בזכות המזמין לנקוט נגד הקבלן באמצעים על פי כל דין. 

ז.
התקשרות ישירה בין המזמין לקבלני המשנה 

(1)
המזמין שומר לעצמו את הזכות, אם  יווצרו התנאים לכך, על 
פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר ישרות לקבלני המשנה ולשלם להם עבור העבודה שביצעו בפועל. 
(2)
התשלום יבוצע על פי חשבונות שאושרו על ידי הקבלן הראשי או המפקח. התשלום לקבלני המשנה ייעשה על פי מחירי היחידה שנקבעו בהסכם בינם לבין הקבלן הראשי.

(3)
בנסיבות אלה לא ישולם לקבלן כל תמורה בגין עבודות קבלני משנה אלו.
00.13
שונות


א.
ביצוע בשלבים
על הקבלן להביא בחשבון כי העבודה  תתכן להעשות בשלבים,

ע"פ הנחיות המזמין ויעשה בתאום עם המזמין/המפקח.


ב.
בטיחות

(1)
על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה 
ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת לרבות הוראות משרד 
העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל 
טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל שהיא של מי 
מהרשויות.
(2)
הקבלן ימנה אחראי על בטיחות כמפורט בס' "השגחה מטעם הקבלן" [תנאים מיוחדים]. 

(3)
עם תחילת העבודה ימלא הקבלן את ההודעה על פעולות בניה לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום ההודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

(4)
הקבלן הוא האחראי באופן בלעדי לכל נושאי הבטיחות באתר, ועליו לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ע"מ להימנע מפגיעה ברכוש ובנפש.
(5)
במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכד', רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

(6)
אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה ללא כל תשלום נוסף. 
ג.
אמצעי זהירות

(1)
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 
עבודה.

(2)
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש 
באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענינים אלו. 
(3)
הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. 
(5)
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לרכוש כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין כך.
ה.
(1)
התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת 
למתח: העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי ח"ח, יחד 
עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך.
(2)
על הקבלן לתאם עם חח"י מועדים להפסקת המתח.
ו.
תאום עם הגורמים באתר
(1)
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה  מתבצעת בסמיכות למתקן  פעיל ומאוכלס, ובתוכו.
(2)
על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם עובדי המתקן. 
(3)
על הקבלן לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תיאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.
(4)
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הפסקות עבודה והוראות שונות של עובדי המתקן (אנשי הבטחון וכד'), בהתאם לאופיו.
(5)
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבסמוך לאתר העבודה פועלים קבלנים נוספים, על הקבלן לדאוג לתאם פעילותו עם קבלנים אלו ללא כל תמורה נוספת.
00.00 תכולת מחירי היחידה 
בנוסף למפורט בפרק 00 [מסמך ג'] ושאר מסמכי המכרז יכלול המחיר הסופי (פאושל): 
(*)
ניקוי השטח ופינוי כל הפסולת שהקיימת בסמוך למקום העבודה (חומות) לפני תחילת העבודות.

(*)
קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
(*)
תיאום עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין.

(*)
כח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה.
(*)
השגחה מטעם הקבלן. 

(*)
ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת לשבוע וניקוי לקראת המסירה.

(*)
הוצאות תשלומי בדיקות מעבדה.
(*)
תיקונים, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה ו/או תקופת   האחריות והבדק.
 (*)
העלויות, ההוצאות, החיובים, המסים האגרות, ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג הקשורות לביצוע העבודה.

(*)
עבודה בהיקפים (שטחים, רצועות, קטעים וכד') קטנים יחסית;


(*)
ביצוע העבודה בשטח מוגבל מבחינת גישה לעבודה;

(*)
תיחום אזורי עבודה ומעברים באמצעים עליהם יורה המפקח;


(*)
שלטי התרעה ואזהרה בכמות ובמידות על פי כל דין ובהתאם



להוראות המפקח;


(*)
שינוע חומרי בניה, ציוד, כלים וכד' למקום כלשהו (קומות עליונות, 

גגות וכד')  במבנה ו/או במתקן שבאתר;


(*)
דוגמאות וקטעי נסיון מכל סוג;


(*)
התקנת תאורה נאותה בעת ביצוע העבודה בשעות החשיכה;


(*)
מלוי התחייבויות הקבלן כלפי הגופים הפועלים מכוח הדין כמפורט 

בס.ק. 00.04.01 א. עד ה. [מפרט כללי];


(*)
תיקון נאות והחזרת המצב לקדמותו בכל השטחים הציבוריים 


והפרטיים הסמוכים (כביש, מדרכה, מבנה שכן וכד');


(*)
תיקון נאות והחזרת המצב לקדמותו בשטחי מגע בין מבנה קיים

 

לחדש;

(*)
תשלום אגרות מכל סוג לאתר לשפיכת פסולת


(*)
עבודה בכל גובה נדרש בתוך המבנה ומחוצה לו, כולל שימוש בפיגומים (קבועים או ניידים), במות/עגלות (קבועות/ ניידות/חשמליות /הידראוליות וכד') וכל אמצעי אחר, בהתחשב בעבודה בתוך מבנה קיים ומחוצה לו עם מערכות וציוד פעילים.
 (*)
כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש במפרט טכני כללי ו/או מיוחד;

(*)
כל הנאמר בפרק זה ובשאר פרקי מפרט מיוחד. 
00.3-10024

