עבודות צביעה במתחם באר שבע







- 38 -

פרק 11 – עבודות צביעה
11.00
כללי
א.
פרק זה מהווה השלמה לפרק 11 [מפרט כללי]
ב.
בהיעדר דרישה אחרת באחד ממסמכי המכרז - יישום כל חומרי צביעה וחומרי עזר (כמויות הצבע, אופן דילול, מספר שכבות וזמני המתנה בין השכבות) יהיה לפי הוראות היצרן.
ג.
בכל מקרה כמות שכבות צבע עליון לא תפחת משתיים. בכל מקרה חייב הקבלן להגיע לכסוי מלא לשביעות רצון המנהל, ויהיה עליו לשם כך ליישם כמות שכבות ככל שיידרש, ללא כל תשלום נוסף. 


ד.
עבודת צביעה כוללת:



1)
פיגום לכל גובה דרוש;



2)
צביעה חדשה ע"ג משטחי בטון חשופים לפי דוגמה;


3)
חידוש צבע ע"ג משטחי בטון לפי דוגמה;


4)
חידוש צבע ע"ג משטחי פלדה;

ה.
מערכת צבע תהא של יצרן אחד על כל שכבותיה.  לא יותר למשל, יישום שכבת יסוד של יצרן אחד ושכבת גמר של יצרן אחר. 

ו.
הקבלן יתכנן את הדוגמה שעל הקיר לפי גוונים וצורות קיימות, באמצעות 

אדריכל ועל חשבונו, ויגיש לאישור המנהל תכניות בצבע לפי הפירוט הבא:

*)
קטע קיר באורך 2 מודולים לפחות הצמוד לקטע קיר צבוע באורך

2 מודולים המתחם החדש. תכנית זו תשקף שילוב של  הדוגמה הקיימת עם הדוגמה, אותה בכוונת הקבלן לבצע;
*)
קטע קיר באורך 2 מודולים לפחות כולל מגדל שמירה ביניהם;

ז.
לאחר אישור התכנון יבצע הקבלן לאישור המנהל:

1)
צביעה חדשה של קטע קיר בטון חשוף (לא צבוע) באורך של מודול;

2)
חידוש צבע על קטע (באורך של מודול) של קיר צבוע;

3)
חידוש צבע ע"ג דלת פלדה;


על הקטעים הנ"ל להיות זהים (צורות, גוונים וכד') לאלו שיבוצעו לאחר האישור. 
ח.
יישום צבע – ברולר ו/או בהברשה בלבד.
ט.
פריטי מתכת שאינם לצביעה

1)
ע"ג החומות מורכבים פריטי מתכת הבאים:

א)
תעלות עם מערכות;

ב)
שלטי סימון
2)
על הקבלן לגלות משנה זהירות ע"מ לא לגורם כל נזק לתעלות ו/או 

למערכות שבתוכן. כל נזק שייגרם יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל 

חשבונו.

3)
שלטים יש לפרק לפני הצביעה ולהרכיבם חזרה לאחר מכן. עבודת פירוק תבוצע באישור המפקח בלבד.

11.01
צביעת חומה בגוונים שונים לפי דוגמה

א.
המתחם בנוי משני גושים עיקריים - אגף מזרחי ישן ואגף מערבי חדש.

ב.
החומות של האגף החדש הינן צבועות.
ג.
החומות של האגף הישן יש לצבוע בחזיתות צפונית, דרומית ומזרחית לפי דוגמת צביעה קיימת (גוונים וצורות) ע"ג חומות של האגף החדש.  
11.02
צביעה חדשה ע"ג משטחי בטון חשופים

א.
הכנת רקע כוללת:
1.
שיקום בטונים, כמפורט בפרק 09 [מפרט מיוחד];

2.
תיקוני סדקים, מקומות היפרדות מרכיבי בטון (סגרגציה)  וסתימת חורים –  כמפורט בפרק 09 [מפרט מיוחד];
3.
טיפול בסתימות שבוצעו (תיקון, שיוף, יישור וכד') עד לקבלת מישור אחיד במשטח;

4.
כל תיקון אחר לפי הוראת המפקח;
5.
ניקיון כללי של המשטח ע"י סילון מים בלחץ ויבוש.

ב.
מערכת צבע

תהא לפי אחת החלופות הבאות:

1.
מערכת "סופרקריל מ.ד." תוצרת "טמבור", www.tambour.co.il

א)
יסוד קושר לבן 


ב)
צבע עליון



2.
צבע אקרילי 100 – AC, תוצרת "נירלט", www.nirlat.co.il
 

11.03
חידוש צבע ע"ג קיר בטון צבוע
א.
קילוף שכבות צבע רופפות, תיקונים בתערובת דוגמת טיח בגר חוץ לקבלת מישור אחיד עם צבע קיים;


ב.
הכנת רקע – כמפורט בס' 11.02 א. לעיל ובנוסף:


ב.
יישום מערכת צבע כמפורט בס' 11.02 ב. לעיל.
11.04
חידוש צבע ע"ג משטחי פלדה- (דלתות שערים, מעקות, סולמות וכד')

א.
הכנת רקע 
1)
פירוק הפרזול כמפורט בס' 11024 [מפרט כללי];
2)
גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים, סדוקים ופגומים במברשות פלדה 
ובד-שמיר;
3)
יישום צבע מסיר חלודה ו/או צבע יסוד באזורים חלודים – לפי 

קביעת המפקח;
4)
חידוש צבע יסוד וקבלת אישור המפקח ליישום שכבות צבע עליון;
5)
חספוס קל של פני שטח צבועים ומבריקים  בבד-שמיר;
6)
ניקוי אבק;
7)
יישום שכבות צבע עליון.


ב.
מערכת צבע

תהא לפי אחת החלופות הבאות:

1.
מערכת תוצרת "טמבור", www.tambour.co.il

א)
יסוד 13 HB 


ב)
צבע עליון – סופר עמיד סינטטי


2.
צבע עליון DTM , תוצרת "נירלט", www.nirlat.co.il
 


חומר דילול – לפי קביעת המפקח.
1100.00
 אופני מדידה ותכולת המחירים
בנוסף למפורט בס' 
	תאור העבודה
	תכולת מחירי היחידה 
	אופני מדידה

	כללי
	כל המפורט לעיל 
	

	
	כל התיקונים הכלולים בפרק 09 [מפרט מיוחד]
	

	
	צביעה במספר גוונים ובצורות גיאומטריות שונות
	

	
	הגנה על מבנים, פריטי רכוש, חפצים, וכד' שונים באמצעים מתאימים נגד לכלוך בצבע
	

	צביעה חדשה ו/או חידוש צבע ע"ג חומות ו/או מגדלי שמירה
	אספקה, התקנה, העתקה ופירוק פיגום לכל גובה דרוש
	במטר רבוע בפריסה

	חידוש צבע ע"ג דלתות ושערים
	פירוק זהיר והרכבה חזרה של הפריט
	כמפורט בכתב כמויות

	
	פירוק והרכבה של הפרזול
	


כתב כמויות
	
	
	
	
	
	

	סעיף
	תאור העבודה
	יח'
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	01
	עבודות צביעה במתחם דרום
	----
	----
	-----
	----

	01.11
	עבודות צביעה
	----
	----
	-----
	----

	01.11.01
	עבודות צביעה
	----
	----
	-----
	----

	01.11.01.0010
	צביעה חדשה ע"ג בטון חשוף ו/או חידוש צבע קיים , חומות ומגדלי שמירה
	מ"ר
	8000
	
	

	01.11.01.0030
	חידוש צבע ע"ג דלתות פלדה במידות כ - 1.0/2.0 מ', שני צדדים ומלבן
	יח'
	7
	
	

	01.11.01.0040
	חידוש צבע ע"ג מעקה של מגדל שמירה, מדידה לפי מטר אורך מעקה (מורכב מצינורות, עמודים וכד')
	מ'
	200
	
	

	01.11.01.0050
	חידוש צבע ע"ג סולם חוץ במעקה מגדל שמירה
	יח'
	7
	
	

	01.11.01.0060
	כתיבת אותיות דוגמת קיים ע"ג המגדלים
	יח'
	60
	
	

	01.11.01.0070
	כתובות (גזרה מס' X וכד') דוגמת קיים ע"ג חומות
	קומפ
	1
	
	

	
	סה"כ לפרק 11 - עבודות צביעה
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ריכוז ההצעה
	
	
	
	

	
	סה"כ לפרק 11 - עבודות צביעה
	
	
	
	

	
	סך לכל הפרקים
	
	
	
	

	
	
	
	מע"מ
	16%
	

	
	סה"כ להצעה
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	במילים ________________________________________ + מע"מ כחוק

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	חתימה וחותמת הקבלן _________________________
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	תאריך _________________
	
	
	
	


11-10024

