2010102402128

בס"ד

מדינת   ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מינהל  תכנון  והנדסה

מכרז פומבי

מס' 2010/ 9333

למתן שירותי מיפוי ומדידה- מודד אתר

מחוז : ירושלים

האתר:  ד'1 שכונה ב'1

בישוב:  בית שמש

| סימוכין: | 2010102402128 |
| --- | --- |

עדכון אחרון  24/10/10

חשוון  תשע"א 	                    	          	אוקטובר 2010

----------------------------------------------------------------------

מכרז מס'  9333/2010

למתן שירותי שרותי מיפוי ומדידה-מודד אתר למשרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מזמין בזה הצעות למתן שירותי מיפוי ומדידה- "מודד אתר" במחוז :ירושלים  , בישוב: בית שמש באתר: ד'1 שכונה ב'1.

- כללי:

  - רקע :

אתר ד'1 מהווה חלק מהעיר החדשה בית שמש שעל הרחבתה הוחלט בשנת 1990 במסגרת הערכות לקליטת גל העלייה מארצות חבר העמים.

בשלבים הקודמים תוכננו ואושרו תבעו"ת עבור כ-5000 יח"ד בשטח כולל של כ- 3000 דונם, בשטח השיפוט של  בית שמש.

בימים אלה משווקת שכונה ג/1 ובה 2262 יח"ד . ג/1 שכונה ג/2 גובלת בג/1 ומשלימה את רצף הבינוי מסביב לנחל ירמות.

פנייה זו מתייחסת להגשת הצעות למתן שרותי מודד אתר לשכונה, וכולל מדידות לתכנון תב"ע, לתכנון מפורט, לשיווק, לליווי הביצוע, לתצ"ר ולרישום  לכ – 1,685 יח"ד בשטח של כ- 677 דונם.

במקביל, מקיים משהב"ש הליך לבחירת יתרת אנשי המקצוע בצוות התכנון, בכל התחומים והמקצועות הנדרשים.

1.2 הערות:

- הנתונים לעיל הינם בגדר הערכה כללית ואינם מחייבים את המשרד.

- שכה"ט המחושב מבוסס על "תעריף לביצוע עבודות מדידה במסגרת מודד אתר של משהב"ש מאי 2007 " ( מדד בסיס 9/10 )

- פירוט  העבודות ,המקדמים ושכר הטרחה לסעיפי העבודה השונים  ראה נספח ג'1 .

- מובא לידיעה כי במקביל למכרז זה מתפרסמים שני מכרזים למתן שרותי מדידה "בבית שמש אתר ד'1 שכונות 2 וא'1, המציע רשאי להגיש הצעות לשלוש המכרזים האמורים אולם יוכל לזכות רק במכרז אחד באופן המעניק את מירב היתרונות למשרד, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים של המשרד.

2. תנאי סף :

רשאים להגיש הצעות למכרז  מציעים העומדים בתנאים הבאים:

  - בעל רישיון למודד בתוקף.

  - רשום במאגר המודדים של משרד הבינוי והשיכון בעת הגשת ההצעה בתחום התמחות מודד אתר וברמת סיווג א'.

  - אם המציע הוא תאגיד הרי שהתאגיד עצמו חייב לעמוד בדרישות סעיף ב' לעיל ולהעסיק במשך כל עבודה זו מודד העונה לדרישות סעיף א'.

  - על המציע לצרף ולהציג כל הוכחה לגבי השכלתו הכשרתו וניסיונו בתחומים המבוקשים כמפורט לעיל.

3.  אופן הגשת ההצעה ומסמכים נדרשים:

- המעוניין להשתתף במכרז, יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה בשלושה העתקים. עותק אחד יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה למכרז

- את ההצעות יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר המכרז  9333/2010. על גב המעטפה הפנימית יצוין שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו והיא תכלול את ההצעה הכספית , מסמך תשובות לשאלות והערבות לקיום ההצעה.
על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים במשרד הבינוי והשיכון ק. הממשלה מזרח - ירושלים בנין א', קומת ראשונה, תיבת מכרזים חדר 1006  לא יאוחר מיום  א' 14.11.2010 בשעה 12:00.

- משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהי, יהיה באחריות הבלעדית של המציע. הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מכל סיבה שהיא, לא תשתתף במכרז, לא תובא לדיון ו/או תיפסל על הסף.

- כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום 14.2.2011.

- ההצעה תוגש תוך התייחסות מלאה לכל הנדרש ועל פי המתכונת המובאת בנספחים.

- את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה מזרח ירושלים, יחידת המודד הראשי  במנהל מינהל תכנון והנדסה, בנין א' קומה 1 חדר 1025 בימים  א-ה בין השעות 8:00-15:00 תמורת הצגת שובר תשלום של 300₪ (שלא יוחזרו) לזכות משרד הבינוי והשיכון שישולמו בבנק הדואר, חשבון מספר 0-05036-4 עבור מכרז מספר  9333/2010.

4.          פרוט השירותים והמטלות שידרשו מהמודד ושכר הטרחה להם

המשרד ימסור למודד  שהצעתו תזכה במכרז זה את ביצוע העבודות 
המפורטות בנספח א'3 לחוזה  שתבוצענה ע"פ : נהלי המשרד לרבות "נוהל מודד אתר", תקנות המודדים  והתעריף.

- אמדן המשרד (נספח ג'1) מבוסס על "תעריף לעבודות מדידה ומיפוי של משהב"ש לחודש  מאי 2007 " (מדד בסיס 4/06) (להלן: "התעריף") . תחשיבי שכר הטרחה מעודכנים  למדד המחירים לצרכן 9/10.

- ניתן לעיין בתעריף לעבודות מדידה של מיפוי של משה"ש   באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון שכתובתו  www.moch.gov.il

- שכר הטרחה ישולם עפ"י תעריף  משרד הבינוי והשיכון , בהנחה שניתנה ע"י המציע.

- במידה והחוזה יורחב הרי ששיעור ההנחה שהוצע ע"י המודד יחול גם על סעיפי ההרחבה.

5.    תקופת ההתקשרות וסיומה:

משך ביצוע השירותים הנדרשים הוא לתקופה של 16 שנים מיום חתימת החוזה ע"י חשב המשרד. המשרד רשאי להאריך את משך ההתקשרות בשנתיים נוספות.

מעבר לתקופות הנקובות המשרד שומר לעצמו את האופציה להארכת תוקף נוספת של תקופת ההתקשרות בכפוף לאישור וועדת מכרזים תוך בחינת אפשרות למנגנון פיצוי בגין הארכת התוקף הנוספת.

במידה והובא חוזה לידי גמר לפי סעיפים 16, 17, 18, 21 ו-22 טרם סיום ביצוע העבודות  המוגדרות בחוזה ישלם המשרד למודד את שכר הטרחה המגיע לו עד תאריך ההפסקה בתוספת 5% מיתרת השכר לעבודה לאותו שלב שהופסקה עבודתו . ובתנאי שהסעיף נכלל בחוזה החתום כדין.  המשרד רשאי להקטין את היקף העבודה של המודד עד היקף של עד 40% מהשלבים החתומים ללא שום פיצוי. סעיף זה משנה את סעיף הפיצוי על הפסקת עבודה המצוי בתעריף.

6.    ערבות בנקאית:

על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך של   98,000 ₪  בנוסח הכלול במסמכי המכרז (נספח א' למכרז).  תוקף הערבות יהיה עד תאריך 14/2/2011 . הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז וכבטחון לקיום התחייבויות המציע, אם יזכה במכרז להתקשר בחוזה עם המשרד.

במקביל למכרז זה מתפרסמים שני מכרזים נוספים למתן שרותי מדידה בבית שמש ד'1. מציע המגיש הצעות ליותר ממכרז אחד יוכל להגיש ערבות אחת לקיום הצעתו למכרזים עבורם הוא מגיש הצעה . יש לרשום על הערבות את מספרי המכרזים שלהם מגיש המציע הצעה.

7   הצעת נותן השירותים תכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

- "טופס הגשת ההצעה" בנוסח המצורף, נספח א'1 למכרז לרבות "טופס הצעה כספית"-נספח א'2 למכרז  (במקרה של חברה מאוגדת – פירוט של המועמד המוצע מטעמה)

- כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976, שני אישורים או אישור משולב של:
* אישור מס-הכנסה על ניהול ספרי חשבונות.

- אישור מע"מ לעוסק מורשה.

- העתק שובר תשלום חתום ע"י בנק הדואר ע"ס 300 ש"ח לרכישת מסמכי המכרז.

- מסמך תשובות לשאלות הבהרה, חתום ע"י המציע.

- ערבות בנקאית כנדרש לעיל בסעיף 6.

- סימון במרקר צהוב של כל אינפורמציה שהיא שמהווה לדעת המציע "סוד מסחרי".

- מילוי ההצעה:

  - למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב למלא את הצעתו על כל הפרטים הנדרשים ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו, לרבות החוזה.

  - כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

  - משרד הבינוי והשיכון רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנדרשים.

- שמירת זכויות:

- אין משרד הבינוי והשיכון מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

- המשרד רשאי להחליט על הוספה ו/או הפחתה ו/או אי הזמנה של חלק מהשירותים נשוא מכרז זה.

- מופנית בזאת תשומת לב המציעים לאיסור ניגוד העניינים כאמור בסעיף 13 להלן.

10. בחירת ההצעה הזוכה

הזוכה במכרז זה יבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש  על ידי   המציע  ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים, כישוריהם, ניסיונם ומידת התאמתם הצפויה למילוי  המטלות המפורטות במכרז זה. אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

להלן שלבי והליך הבחירה:

א.   תנאי הכרחי להערכתה של הצעה הינו עמידה בתנאי הסף.

בשלב הראשון תנופינה ההצעות שאינן עומדות בתנאי הסף.

ב.   בשלב השני  תיעשה הערכת איכות המציעים על ידי צוות הערכה של המשרד שלא יידע, באותו שלב, מהו שכר הטרחה המבוקש על ידי כל אחד מהמציעים. הערכת המציעים תעשה על פי אמות מידה של ניסיון מקצועי וכישורים של המציע. הערכת האיכות תעשה לפי המפורט בטבלת הערכת הצעות. המציעים יהיו רשאים לצרף להצעותיהם, לפי שיקול דעתם, מידע ונתונים העשויים להיות רלוונטיים לצורך הבחינה המתוארת לעיל.

בנוסף, צוות ההערכה שיבחן את ההצעות, יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים או מי מהם, בכל שלב, נתונים ומידע נוספים ובכלל זה רשאי המשרד לערוך ראיונות עם המציע ו/או אנשי הצוות המוצעים.

ג. בשלב השלישי ובתנאי שנמצאו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיפים   א' ו-ב' תיבדקנה הצעות המחיר ביחס לחציון הצעות המחיר. (חציון - איבר, שמספר האיברים הגדולים ממנו או שווים לו, שווה למספר האיברים הקטנים ממנו או שווים לו. כאשר מספר האיברים זוגי, האיבר מורכב משני איברים סמוכים, שמספר האיברים הגדולים או שווים לגדול מביניהם, שווה למספר האיברים הקטנים או שווים לקטן מביניהם.)

הצעת מחיר שתהיה גבוהה או נמוכה מחציון הצעות מחיר, ביותר מ 15% תיפסל. "במקרה בו החציון מורכב משני איברים, בדיקת הצעות המחיר תהיה מול ממוצע המחירים של שני האיברים האמורים".

במידה ובשלב הזה אמורות להיפסל מחצית או יותר מההצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיפים א' ו-ב' או שקיימות פחות מחמש הצעות – לא יופעל שלב זה כלל וכל ההצעות יעברו לשלב הרביעי.

ד. בשלב הרביעי ישוקללו ציוני הערכות איכות המציעים עם גובה שכר הטרחה המוצע על ידי כל אחד מהמציעים באופן המפורט בהמשך. להערכת איכות המציעים יינתן משקל של 80% מהציון הסופי ולשיעור שכר הטרחה יינתן משקל של 20% מהציון הסופי וההצעה שתזכה בניקוד המרבי – תזכה.

טבלת הערכת הצעות – הערכת איכות ההצעה

א. אופן הדרוג

צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן. כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום.

ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל  מסיכום המכפלות של הניקוד במשקל  היחסי של כל תחום בהערכה. לאחר מכן ייערך חישוב  בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה- 80%,  ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה:

הניקוד המשוקלל להערכה הנידונה     =                         80%    X  ההערכה הנידונה

ההערכה הגבוהה ביותר

טבלת הערכת הצעות

הערכת איכות ההצעה

א. אופן הדרוג

צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן. כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום.ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל  מסיכום המכפלות של הניקוד במשקל  היחסי של כל תחום בהערכה. לאחר מכן ייערך חישוב  בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה- 80%,  יתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה:  ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה     =  80%   X    הערכה הנידונה

הערכה הגבוהה ביותר

ב. תחומי הערכה והמשקל היחסי

|  | תחום הערכה | ניקוד | משקל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א. | ניסיון המציע ויכולת | 1-10 | 30% |  |
| ב. | ניסיון קודם של המציע במתן השירותים המבוקשים | 1-10 | 30% |  |
| ג. | מגוון מזמינים | 1-10 | 10% |  |
| ד. | שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים | 1-10 | 20% |  |
| ה. | מיקום גיאוגרפי של המציע | 1-10 | 10% |  |

הערות:

א. דרוג הציונים: 10-מצוין, 1- חלש.

פרוט לתחומי ההערכה להלן:

- ניסיון המציע ויכולת. משקל סעיף זה 30% מציון האיכות:

משהב"ש יתחשב ביכולות המשרד הבאות לידי ביטוי במצבת כח האדם שבו כישוריו והשכלתו , הוותק , המחזור הכספי ופרוייקטים נבחרים שביצע .

א.1 – וותק החברה: משקלו של סעיף זה 3%. ותק של עד 5 שנים יזכה בשתי נקודות, ותק של בין 5 שנים ל 10 שנים יזכה בארבע נקודות, בין 10 ל 15 שנים שש נקודות, בין 15 ל 20 שנים שמונה נקודות ומעל 20 שנים עשר נקודות. כאשר מדובר על וותק יילקח בחשבון גם וותק קודם כעוסק מורשה ששינה מעמד במהלך הזמן לחברה פעילה, במקרה של חברה שהבעלים שלה היו בעבר בחברות אחרות או עצמאיים יילקח בחשבון הוותק של החברה המציעה בתוספת מחצית הוותק של השותף בעל הוותק הרב ביותר.

א.2- מספר מודדים מוסמכים (שותפים או עובדים כשכירים בחברה , לא קבלני משנה)- משקלו של סעיף זה 3%.  למודד מוסמך אחד יינתנו שתי נקודות, לשני מודדים מוסמכים יינתנו ארבע נקודות, לשלושה מודדים מוסמכים יינתנו שש נקודות, לארבעה מודדים מוסמכים יינתנו שמונה נקודות, לחמישה מודדים מוסמכים ומעלה יינתנו עשר נקודות.

א.3- מספר קבוצות המדידה ( עובדי חברה, לא קבלני משנה)- משקלו של סעיף זה 3%. עבור קבוצה אחת יינתנו שתי נקודות, עבור שתי קבוצות יינתנו 5 נקודות, עבור שלוש קבוצות יינתנו שמונה נקודות, עבור ארבע קבוצות ומעלה יינתנו עשר נקודות.

א.4- מספר תחומי ההתמחות- משקלו של סעיף זה 4%. החברות הרשומות במאגר המודדים של משהב"ש מסווגות לתחומי ההתמחות להלן: מדידות הנדסיות, מדידות הנדסיות מיוחדות, מדידות ביצוע, מדידות לצורכי רישום, מיפוי פוטוגרמטרי, מודד אתר, מודד הסדר מקרקעין, מודד מבקר. כל תחום התמחות  שבו החברה רשומה מזכה בנקודה ורבע.

א.5- מחזור כספי- משקלו של סעיף זה 3%.  המציע יצרף אישור רו"ח לגבי המחזור העסקי לשנת 2009 של המציע. מחזור כספי של עד מלש"ח יזכה בשתי נקודות, מעל מלש"ח ועד 1.5 מלש"ח יזכה בארבע נקודות, מעל 1.5 מלש"ח ועד 2 מלש"ח יזכה בשש נקודות, מעל 2 מלש"ח ועד 2.5 מלש"ח יזכה בשמונה נקודות, מעל 3 מלש"ח יזכה ב 10 נקודות.

- ניסיון קודם של המציע במתן השירותים המבוקשים. משקל סעיף זה 30% מציון האיכות.

משהב"ש יתחשב בניסיונו של המציע במתן שרותי מדידה בתחומים נשוא מכרז זה. על המציע לציין שלושה אתרים שהעבודה בהם הסתיימה לא יאוחר מחמש שנים ממועד ההגשה. יש לציין שלושה אתרים נבחרים שלכל אתר יינתן משקל של 10% בציון האיכות. בכל האתר יש לציין את השרותים שהמודד נתן :שרותים לליווי תב"ע ( 2%) , לתכנון מפורט (1.5%), לשיווק (1.5%), לליווי הפיתוח (1.5%), לתצ"ר (2%) ולרישום (1.5%). מלוא הניקוד יינתן לאתרים מעל 1000 יח"ד ואשר בוצעו בהם כל השלבים לעיל. במידה והאתרים קטנים יותר מ 1000 יח"ד ,יופחת הניקוד עליהם כדלקמן: אתרים עד 200 יח"ד הניקוד שלהם יוכפל בפקטור 0.4, אתרים בין 201 יח"ד ל 400 יח"ד פקטור 0.6, אתרים בין 401 יח"ד ל 700 יח"ד פקטור 0.8, בין 701 יח"ד ל 999 יח"ד פקטור 0.9.

- מגוון מזמינים . משקל סעיף זה 10% מציון האיכות
משהב"ש יתחשב במגוון מקבלי השרותים של המציע. עבור מתן שרותים עבור משהב"ש יינתנו שתי נקודות, עבור ממ"י/מפ"י תינתן נקודה, עבור חברה מנהלת תינתן נקודה, עבור עיריות/מועצות תינתן נקודה, עבור מע"צ/נתיבי איילון תינתן נקודה, עבור רכבת ישראל תינתן נקודה, עבור משהב"ש משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות תינתן נקודה,עבור חברות תשתית ( מקורות, בזק,כבלים וכד') תינתן נקודה,עבור קבלני בניה תינתן נקודה.
הניקוד ייקבע כסכימה של כל הניקוד שהתקבל ע"פ המפתח לעיל עבור כל סוג של מזמין.

- שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים
בדיקה עם ביצוע שירותים הדומים לשירותים נושאי הזמנה זו: מקצועיות, עמידה בלו"ז, זמינות של המציע וכו'. משהב"ש יתחשב בהמלצות ו/או יערוך בירור טלפוני עם מזמיני עבודה קודמים של מציע. מציעים שיש להם ניסיון בעבודה עם משהב"ש הצעותיהם ינוקדו לפי הניסיון של משהב"ש איתם

- מיקום גיאוגרפי של המציע. 
משהב"ש יתחשב בקרבה הגיאוגרפית של משרדי המציע לאתר לאורך רשת הכבישים הקיימת קרבה של עד 50 ק"מ תזכה בניקוד מלא בין חמישים למאה ק"מ 8 נקודות, בין מאה למאה וחמישים ק"מ 6 נקודות, בין מאה וחמישים למאתיים ק"מ 4 נקודות ,מעל 200 ק"מ ועד 300 ק"מ שתי נקודות ק"מ מעל 300 ק"מ נקודה אחת .

קביעת הניקוד להצעת המחיר

שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר, מבין אותן הצעות כשרות:

X%   =  ההצעה היקרה ביותר      פחות 1

ההצעה הזולה ביותר

א. כאשר : X =10% ופחות

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה- 20%, ייתר

ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה (יש לקרוא מימין לשמאל):

ניקוד מחיר להצעה נבדקת =   20%   X    ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנידונה

ב. כאשר : X =בין 10% ל 27% (כולל)

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה- 20%, הצעת המחיר היקרה ביותר תיחשב כ- 10%, ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה (יש לקרוא מימין לשמאל):

ניקוד מחיר להצעה נבדקת =   10%   X  (ההצעה היקרה ביותר) פחות (ההצעה הנידונה) + 10%

(ההצעה היקרה ביותר) פחות (ההצעה הזולה ביותר)

ג. כאשר : X = יותר מ- 27%

הצעת המחיר הזולה ביותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב כמלוא ה- 20%, הצעת המחיר היקרה ביותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב כ- 0%, ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה (יש לקרוא מימין לשמאל):

ניקוד למחיר להצעה נבדקת =   20%   X  (ההצעה היקרה ביותר) פחות (ההצעה הנידונה)

(ההצעה היקרה ביותר) פחות (ההצעה הזולה ביותר)

ריכוז הניקוד הכולל להצעה

| תחום הערכה | משקל | סה"כ ניקוד |
| --- | --- | --- |
| ניקוד איכות ההצעה | 80% |  |
| ניקוד הצעת המחיר | 20% |  |
| סה"כ ניקוד משוקלל להצעה |  |  |

במקרה של ניקוד זהה, יקבע הזוכה ע"י המשרד ע"פ ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים (מידת הדיוק : 2 ספרות אחרי הנקודה) במקרה שגם ציון האיכות יהיה זהה תבוצע הגרלה לבחירת הזוכה.

במקרה של ניקוד זהה, יקבע הזוכה ע"י המשרד ע"פ ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים (מידת הדיוק : 2 ספרות אחרי הנקודה)

11.  הצעת המחיר

- המציע יגיש הצעת מחיר ע"ג טופס הצעת מחיר לאחוז הנחה מתעריף מדידות מאי 2007 של משרד הבינוי והשיכון.

- למען הסר ספק הצעת המחיר היא סופית וכוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא לרבות שירותי משרד, הדפסות, עבודות מזכירות, צילומים, דואר, הוצאות נסיעה , ביטול זמן בנסיעה וכו', למעט מע"מ, הנדרשים לביצוע השירותים.

- לשכר הטרחה תשולם הצמדה כמפורט בנספח ב'1 להסכם.

12. ניגוד עניינים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, הרי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי החוזה שיחתם ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי החוזה.

- כמו כן יהיה על המציע שיבחר לדווח למנהל מעת לעת על עיסוקיו האחרים על מנת שייקבע ע"י המשרד שאין בעיסוקיו משום ניגוד אינטרסים עם פעילותו לפי חוזה זה. קביעת המשרד תהא סופית והיועץ יפעל בהתאם להוראות המנהל.

- המציע ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לייצג במישרין או בעקיפין כל חברה, מוסד, רשות, אדם או גוף כלשהו (להלן: "גוף") בפני ו/או כלפי משרד הבינוי והשיכון.

- המציע יודיע למשרד הבינוי והשיכון לאלתר על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים בין המציע וכל מי מטעמו לבין ביצוע השירותים נשוא  מכרז זה.

13. מהזוכה יידרש

- לחתום על ההסכם (ראה נספח ג' למכרז) ובראשי תיבות על כל עמוד בהסכם בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי ההצעה שיאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

- להמציא נספח ביטוח כמפורט בנספח ח'1 להסכם על סך $ 600,000 .

- להמציא ערבות בנקאית להבטחת ביצוע השירותים וההסכם בנוסח המצורף בנספח ה' להסכם. הערבות תהא לפקודת משרד הבינוי והשיכון, בשיעור כמפורט להלן:

| חשבון ביצוע | עד 20% | 20-80% | 80-100% |
| --- | --- | --- | --- |
| אחוז ערבות % | 1 | 3 | 2.5 |

הערבות תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות + 6 חודשים.

מובהר בזאת שהערבות מחושבת לפי סכום החוזה המלא כולל האופציות !

- להגיש למשרד הבינוי והשיכון את החוזה כחוק וחתום על ידי המורשים מטעמו ובצירוף הערבות האמורה, תוך 14 יום מיום קבלת החוזה חתום על ידי אחד ממורשי החתימה של משרד הבינוי והשיכון.

- את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרד הבינוי והשיכון ק. הממשלה מזרח ירושלים, מינהל תכנון והנדסה, בנין ג', חדר 1025 בימי א' – ה' בין השעות 15:00 – 8:00 כנגד הצגת שובר הצגת שובר תשלום של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו). תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר לחשבון מס' 0-05036-4 עבור משרד הבינוי והשיכון. תוך ציון מס' המכרז ע"ג טופס התשלום. מסירת חומר לרוכש תיעשה כנגד הצגת קבלה מקורית מבנק הדואר על תשלום כאמור.

- רק רכישת חוברת המכרז מקנה לרוכש זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז. זכות זו אינה ניתנת להסבה.

- שאלות יש להפנות בכתב למנהלת מינהל תכנון והנדסה במינהל תכנון והנדסה משרד הבינוי והשיכון בפקס 02-5847182, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל         moch.gov.il@ shimonb     וזאת עד ליום 9.11.10 עד השעה 12:00.

- משרד הבינוי והשיכון יענה לשאלות בכתב. לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה. כל התשובות יופצו לרוכשי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרז.

משרד הבינוי והשיכון

ועדת מכרזים

נספח א1' (טופס ההצעה)

טופס הצעה – למכרז למתן שרותי מדידה מס'  2010 /9333

שם המודד:_______________

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

מינהל תכנון והנדסה

### הנדון: הצעה בפניה למכרז למתן שרותי מדידה מספר 9333/2010

### למתן שירותי מיפוי  ומדידה  בבית שמש אתר בית שמש ד'1 שכונה ב'1.

### יוגש בנפרד ב 3 עותקים

בתשובה למודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, לאחר שעיינתי ב"חוברת מסמכי המכרז"

הנני מגיש בזה את הצעתי:

- אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור ב"חוברת מסמכי המכרז" על כל המסמכים והנספחים שבה וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו.

- אני מסכים לכל האמור ב"חוברת מסמכי המכרז", במסמכיה ובנספחיה,  (לרבות האמור בפרק "הנחיות להגשת ההצעה" ובפרק "תשלומים למודד") מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה, על מסמכיהם ונספחיהם.

- הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי מכרז זה.

הערות : יש למלא את הנתונים בגוף ההצעה!

יש לצרף 2 העתקים נוספים של ההצעה

יש לצרף בנפרד עבור כל עותק: קורות חיים תעודות, המלצות  וכד'.

- להלן נתונים על משרדי בהתאם לסדר בטבלאות הערכת האיכות:

הערה :אם  המקום בטבלאות אינו מספיק ניתן צרף חומר נוסף באותו פורמט.

ניסיון המציע ויכולת – הקף את השדה המתאים

א.1. ותק החברה (בשנים)- 3% מציון האיכות

| קריטריון | עד 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | מעל-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניקוד | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

א.2. מספר מודדים מוסמכים (עובדים או מנהליה), 3% מציון האיכות 
         יש לצרף אישור רישום החברה במאגר המודדים .

| קריטריון | מודד מוסמך אחד | שני מודדים מוסמכים | שלושה מודדים מוסמכים | ארבעה מודדים מוסמכים | חמישה מודדים מוסמכים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניקוד | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

א.3 – מספר קבוצות המדידה – 4%  מציון האיכות
הקף את תחומי ההתמחות שבו רשום משרדך במאגר המודדים של משהב"ש

| קריטריון | מדידות הנדסיות | מדידות הנדסיות מיוחדות | מדידות ביצוע | מדידות לצרכי רישום | מיפוי פוטוגרמטרי | מודד אתר | מודד הסדר מקרקעין | מודד מבקר | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניקוד | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |

א.4 – מחזור כספי 3%-  מציון האיכות
הקף את המחזור הכספי של חברתכם לשנת 2009 (יש לצרף אישור רו"ח)

| קריטריון | עד מלש"ח | 1-1.5 מלש"ח | 1.5-2 מלש"ח | 2-2.5 מלש"ח | 3 מלש"ח ומעלה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניקוד | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

חישוב הניקוד לסעיף זה (התרשמות מהמציע מתבצע ע"י הנוסחה להלן:

סה"כ הניקוד = 30% X ניקוד בסעיף א4 + 40% X ניקוד בסעיף א3 +30% ניקוד בסעיף א2 +30% X ניקוד בסעיףא1

2.  ניסיון המציע בעבודות מדידה במתן השירותים המבוקשים – (30% מציון האיכות)

| ישוב | אתר | המזמין | יח"ד | התקופה (מתאריך עד תאריך) | ליווי תב"ע | תכנון מפורט | שיווק | ליווי פיתוח | תצ"ר | רישום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

יש לצרף אישור מזמין לביצוע העבודות.

3. מגוון מציעים ( תחום הערכה ג' 10% מציון האיכות):

פרט את הגורמים עבורם סיפקת שרותי מדידה:

סמן את הגורמים שלהם סיפקת שירותי מדידה וצרף אסמכתאות (צילום מחוזה /הזמנות עבודה)

| הגורם | משהב"ש | ממ"י מפ"י | חברה מנהלת | עיריות מועצות | מע"צ נתיבי אילון | רכבת ישראל | משרדי ממשלה | חברות תשתית | קבלנים | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניקוד | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4.  מיקום גיאוגרפי של המשרד וקרבתו לאתר (תחום הערכה ד')

א.  ציין את הישוב בו ממוקם משרדך: ________________

ב.  פרט את הסניפים הנוספים אם קיימים:____________

ג.  רשום את המרחק הקצר ביותר ע"פ רשת הכבישים הקיימת בין משרדך או הסניף
           הקרוב לאתר וצרף מפת הגעה עם פירוט המרחקים:____________.

5. שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים (תחום הערכה ה') : (פרט עד 10 המלצות בטבלה וצרף מכתבים)

א.   פרט את ההמלצות ממשרדים ממשלתיים:

| המשרד | הממליץ | תפקידו | מס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |

ב.  פרט את ההמלצות מרשויות מקומיות:

| המשרד | הממליץ | תפקידו | מס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |

ג.פרט את ההמלצות הקיימות מגופים ציבוריים:

| המשרד | הממליץ | תפקידו | מס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |

7. מצורפים בזה :

  - מעטפה סגורה ובה מפורטת הצעת המחיר לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז זה כמפורט בנספח  א'2 (טופס ההצעה הכספית)

  - כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור של מע"מ לעוסק מורשה.

  - נתונים ומסמכים על המציע כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי הפנייה וכן לצורך הערכת האיכות.

  - פרוטוקול שאלות ותשובות חתום על ידי.

  - הודעות למציעים שתוצאנה מטעם המשרד, אם יהיו כאלה, לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ושעל המציעים להחזירם חתומות יחד עם כל מסמכי מכרז זה.

  - ערבות בנקאית המתאימה לדרישות בפנייה להצעות (סעיף 5.5) , בנוסח המופיע בנספח ב' לחוברת המכרז. (*)

- הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה ומחייבת אותי לתקופה לפי סעיף   6  במכרז.

שם מגיש ההצעה __________________

כתובת _________________________

טלפון _________________________

פקס __________________________

------------------------              -----------------------          ---------------------------

חתימת מגיש ההצעה                        חותמת                                     תאריך

נספח א'2 ("טופס הצעה כספית")

טופס הצעה כספית למכרז  מס' __________ אתר:___________

(יוגש במעטפה סגורה)

שם המציע:______________

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

מינהל תכנון והנדסה

הנדון:הצעה כספית למכרז מספר 2010 9333/        למתן שירותי מיפוי ומדידה באתר: בית שמש שכ' בית שמש ד'1 שכונה ב'1

הצעתי למתן כל השרותים המבוקשים במכרז זה הינה:

| מס' | תיאור | ערך עבודה לפי תעריף משהב"ש (ללא מע"מ) | (%) הנחה על תעריף משהב"ש | מחיר ₪ לאחר הנחה | סה"כ בש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ערך עבודות משוער לפי התעריף | 3,552,814 ₪ |  |  |  |
|  |  |  |  | סה"כ כולל מע"מ |  |

הערות:

1.  בכל מקרה של סתירות בין עמודות" (%) הנחה (2) ,מחיר לאחר הנחה (3) ועמודת        "סה"כ  בש"ח" (4) ,  עמודת: " (%) הנחה (2) היא הקובעת וועדת המכרזים תתקן      את הטעות בהתאם.

2  . מדד בסיס – מדד המחירים לצרכן 9/10 .

3. במידה והחוזה יורחב הרי ששיעור ההנחה שהוצע ע"י המודד יחול גם על ההרחבות.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה ומחייבת אותי עד ליום 14/2/2011.

שם מגיש ההצעה __________________

כתובת ______________________

טלפון __________________________  פקס________________________

------------------------	              -----------------------  	        		---------------------

חתימת מגיש ההצעה                                 חותמת                               		      	תאריך

נספח ב' להצעה

נוסח ערבות לקיום הצעה (מכרז)

שם  הבנק/חברת ביטוח   __________

מס' הטלפון____________________

מס'  הפקס____________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, ירושלים

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 98,000 ₪  (תשעים ושמונה אלף ₪ )

שיוצמד למדד המחירים לצרכן חודש ספטמבר 2010 מתאריך 20/10/2010, אשר תדרשו מאת:__________________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז 9333/2010

אנו נשלח לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב  בקשר לחיוב כלפיכם , או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 14/11/2010 עד תאריך 14/2/2011

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _________________

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף                                                            כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זאת אינה ניתנת להעברה

________________                         ________________                ________________

תאריך                                                 שם מלא                                   חתימה וחותמת

נספח ג' למכרז

18110901005

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

חוזה שרותי מיפוי ומדידה /מודד אתר  מס' _________

אשר נערך ונחתם  ביום_______לחודש________שנה________בירושלים

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות המורשים לחתום בשמה כדין (להלן משרד הבינוי והשיכון או "המשרד" )

מצד אחד

לבין

מודד בר רשיון (מב"ר)

ת.ז/ח.פ

שיקרא להלן "המודד" באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין

מצד שני

הואיל 	ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין בביצוע עבודות מדידה ומיפוי בהתאם לאמור בחוזה זה .

הואיל	והמודד מצהיר כי הוא מודד בר רשיון/חברה שאחד משותפיה מודד מוסמך, כהגדרתו בפקודת המדידות, 1929 וכי הוא מתחייב להחזיק ברשיון זה בכל מהלך מתן השירותים, על פי חוזה  זה;

הואיל   	והמודד  זכה במכרז  /נבחר מהמאגר

הואיל        	והמודד מסכים לבצע את כל השירותים  הנדרשים   * במכרז   בהתאם לתנאי חוזה זה.

לפי כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין      הוראות חוזה זה לבין נספח מנספחיו, יהיו הוראות הנספח עדיפות. כל הוראות מסמכי המכרז ששימש בסיס לחוזה זה באות להשלים את החוזה אלא אם סותרות אותו.

- תקופת ההתקשרות הינה ממועד חתימת חשב המשרד ועד יום 8/2/2018 המשרד שומר לעצמו אופציה לבצע הארכת תקופת ההתקשרות לשנתיים  נוספת ממועד סיום ההתקשרות הנקוב. מעבר לתקופות הנקובות המשרד שומר לעצמו את האופציה להארכת תוקף נוספת של תקופת ההתקשרות בכפוף לאישור וועדת מכרזים תוך בחינת אפשרות למנגנון פיצוי בגין הארכת התוקף הנוספת.

- משרד הבינוי והשיכון מתחייב:להעניק למודד סמכויות שיאפשרו לו לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנו על פי החוזה וכן לייצג את המנהל ולטפל בשמו בעניינים הקשורים לפרויקט בפני מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ורשויות אחרות, הכל בהתאם להוראות המנהל בכתב מעת לעת.

- לאפשר למודד ליזום ו/או להשתתף בישיבות תיאום ותכנון עם המנהל או נציגיו, מתכננים ויועצים אחרים בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך התנהלות יעילה של הפרויקט.

- המודד  מתחייב:

- לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם בהתאם להנחיות ודרישות המנהל ביעילות, במומחיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של המנהל בכפוף לתנאי החוזה

- לבצע עבודות מדידה ומיפוי כמפורט בנספח א'3  להסכם זה ובהתאם לנוהל מודד  אתר  של המשרד המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.(להלן, בהתאמה – "השירותים" או "העבודה").

- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המודד להקפיד על טיב השירותים שיינתנו על ידו ועל קיום הוראות תקנות המודדים (מדידות ומיפוי ) התשנ"ח – 1998
 (להלן – "התקנות "),ו/או הנחיות/תקנות שהוצאו מכוחן באמצעות מנהל המרכז למיפוי ישראל

- להעביר לידי המשרד מיידית ובהתאם להוראות המנהל כל תוכנית, מסמך או חומר כלשהו אחר, או העתק מהן אשר קשורים או כרוכים בביצוע הפרויקט כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

- בחוזה זה ואם אין כוונה אחרת משתמעת יהיו

"המשרד" - משרד הבינוי והשיכון

"הפרויקט" – כל עבודות הבניה והפיתוח הכללי שיבוצעו באתר.

"המנהל" – המודד הראשי במשרד הבינוי והשיכון או מי שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה או חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

"מודד" – מי שהמשרד התקשר עמו בחוזה לביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה.

" התעריף"- תעריף לביצוע עבודות מדידה במסגרת מודד אתר של משהב"ש ( מאי 2007).

האתר -  ___________________________ .

6. תמורת ביצוע כל השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ישלם משרד הבינוי והשיכון למודד את כל התשלומים בסכומים בשיעורים ובדרך הקבועה בנספח ג'1 ,ג'2 לחוזה (נספח ש"כט וסדר תשלומים למודד ).

7. המשרד מוסר למודד והמודד מתחייב לבצע את  שירותי המדידה כמפורט בנספח א'3 לחוזה זה (להלן – "השירותים" או "שירותי המדידה").

8. לצורך ביצוע השירותים מתחייב המודד להעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים במשרה מלאה, לביצוע משימות באתר, כפי שהתחייב במסמכי המכרז ובלו"ז וכמפורט בנספח ב' לחוזה זה.

9. א. המודד אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למשרד כתוצאה מביצוע רשלני של עבודתו ו/או מי מעובדיו.

- בכל מקרה שהמודד יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למשרד ו/או הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת חוזה זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע השירותים בצורה בלתי מקצועית, אזי מתחייב המודד  לשלם את כל ההפסדים, הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למשרד, וכל מי שהמשרד יחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.

- המודד מתחייב לדווח למנהל על כל ליקוי, פגם או טעות שניתן לגלותם בעת ביצוע השירותים ברמה סבירה ומקובלת. האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריות הקבלן לטיב העבודות וביצוען בהתאם לחוזה שבינו לבין המשרד.

10. שילם המשרד לצד השלישי פיצוים כלשהם בקשר לחוזה זה, יהא זכאי לפיצוי מלא מאת
        המודד בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו''ד והמודד 
        יחזיר סכומים אלה מיד לאחר שהמשרד יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו 
       כאמור, וסכום זה יראה בו חוב המגיע למשרד הבינוי והשיכון לפי חוזה זה.

11.  המודד יבטח את עצמו, על חשבונו, את עובדיו את המשרד וכל צד ג' מפני כל אבדן, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם להם או לרכושם תוך כדי ו/או  בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים ו/או לביצוע חוזה זה, על פי הדרישות המפורטות בנספח ח'1,ח'2 לחוזה זה.

12. א. המודד ו/או מי מטעמו ו/או מי מנותני השירותים מטעמו מתחייבים לשמור   בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון   שיגיעו אליו או אל מי מהם בקשר עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.

ב. המודד מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק העונשין תשל''ז – 1977.

ג. המודד  מתחייב להחתים כל אחד מהעוסקים בביצוע השירותים על התחייבות לשמירת  סודיות לפי הנוסח המצוין בנספח ו' לחוזה זה ולהעביר את ההתחייבות למנהל במעמד חתימת חוזה זה.

13. המודד מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיו לפי חוזה זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי חוזה זה.

14. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12 לעיל מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- המודד יודיע בכתב למשרד על כל התקשרות שיש לו עם גורמים מחוץ למשרד מיד עם תחילתה או התחלת חוזה זה לפי המוקדם.

- המודד מתחייב שלא לייצג במישרין או בעקיפין חברה, מוסד, רשות, אדם או גוף כלשהו (להלן: "גוף") בפני ו/או כלפי המשרד.

- המודד מתחייב שלא לבצע עבודות ו/או שירותים כלשהם עבור כל גוף שהוא אשר פועל באתר.

- על אף האמור לעיל, רשאי המודד להתקשר עם גופים ציבוריים, המבוקרים על ידי מבקר המדינה, הפועלים באתר, לביצוע שירותים עבורם, שלא בתחום האתר ו/או המקרקעין ובלבד שהמנהל שוכנע כי אין חשש לניגוד אינטרסים בין שירותי המודד  לפי חוזה זה לבין השירותים עבור הגורם הציבורי, ונתן אישורו לכך בכתב.

- המודד רשאי לבצע שירותים לגוף לא מבוקר כגון קבלנים ובלבד שאלו אינם מבצעים כל עבודה ו/או שרות באתר ולאחר קבלת הסכמת המנהל בכתב. למרות האמור לעיל מוסכם בזה כי המודד רשאי יהיה לבצע שירותים לעמותות שזכו בהמלצה להקצאת קרקע מהמשרד ובלבד שהקרקע האמורה אינה בתחום האתר ועבודות הפיתוח בקרקע האמורה אינן מבוצעות ע''י המשרד.

- המודד  רשאי להתקשר עם כל גוף אשר אין לא כל זיקה ו/או קשר ישיר או עקיף למשרד ובתנאי שאין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתקשרות לבין פעולות המודד  עבור המשרד. במקרה בו קיים חשש כאמור – לא תבוצע ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב של המנהל.

- לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיפים 12 ו-13 לחוזה זה - יחתום המודד וכן כל העובדים הבכירים המועסקים מטעמו בפרויקט, על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, אשר בנספח ז' לחוזה אשר יוגשו למנהל ביום חתימת החוזה.

15. המודד מתחייב כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ישתמשו בתוארם על פי חוזה זה רק לצורך   פעולותיהם במסגרת חוזה זה.

16 א. המודד מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה זה וכי היחסים בין 
    המשרד לבינו או מי מטעמו לפי חוזה זה הם יחסים שבין מזמין  לקבלן עצמאי המבצע את 
    ההזמנה ו/או המוכר ידע ישירות.

ב. מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין המשרד לבין המודד  ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד לכל

מטרה שהיא.

ג. מובהר בזה כי על המודד יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים מעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי המודד  בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו ובין עובדיו.

ד. מוסכם כי המודד יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות 
      המקומיות וכל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כל החובות   המוטלות/שתוטלנה 
      על ידי הרשויות  האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לשירותים    כאמור בחוזה זה.

- המודד  מצהיר כי הוא יודע כי המשרד ינכה משכר טרחתו מס הכנסה כמקובל לגבי 
קבלנים עצמאיים וכי המשרד לא ינכה או יפריש כל סכום שהוא לביטוח לאומי עבורו או עבור נותני השירותים.

- אם מכל סיבה שהיא יחויב המשרד בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקים על ידי   המודד  או מי מנותני השירותים-ישפה המודד את משרד הבינוי   והשיכון  בכל סכום בו יחויב כאמור.

17. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי המשרד להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל-וזאת בהודעה בכתב על כך למודד. ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד   שההודעה תינתן   לפחות 45 יום מראש.

18. המודד  רשאי להודיע למשרד על רצונו להביא חוזה זה לידי גמר.
ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך אשר יקבע על ידי המנהל והוא רשאי כי זה יכול שיארך 120 יום נוספים מיום קבלת ההודעה ועוד 30 יום חפיפה עם המודד שיבוא במקומו. במקרה בו הודיע המודד על רצונו להביא חוזה זה לידי גמר, כאמור, יפצה המודד את המשרד במלוא גובה הערבות הבנקאית לקיום תנאי החוזה. כמו כן, יפצה המודד את המשרד בגין כל העלויות הקשורות והכרוכות בהמשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עלות הוצאת מכרז חדש וכד', הכל על פי דרישת המנהל.

19. בנוסף לאמור בסעיפים  16 ו - 17  דלעיל רשאי המשרד לבטל מיד את החוזה כאשר המודד הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.

20. הובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיפים 16, 17, 18, 21  ו -22  לחוזה זה, רשאי המשרד למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על  י די המודד ללא    תשלום כלשהו.

במקרים אלה מתחייב המודד לעשות כמיטב יכולתו לסייע למשרד בהעברת  ביצוע   השירותים למי שיבחר על ידי המשרד לעשות כן והכל באופן מהיר ותקין וללא תקלות.

21.  הובא החוזה לידי גמר לפי סעיפים 16, 17, 18, 21 ו-22 לחוזה זה, ישלם המשרד למודד את 
        שכר הטרחה המגיע לו עד תאריך ההפסקה בתוספת 5% מיתרת השכר לעבודה לאותו שלב 
        שהופסקה עבודתו . ובתנאי שהסעיף נכלל בחוזה החתום כדין.  המשרד רשאי להקטין את 
        היקף העבודה של המודד עד היקף של עד 40% מהשלבים החתומים ללא שום פיצוי. סעיף 
       זה משנה את סעיף הפיצוי על הפסקת עבודה המצוי בתעריף.

22. אם  המודד  פושט רגל או פורק, או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים או מונה לו מנהל מיוחד  ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל ע"י המודד בקרות אותו אירוע. אם המודד בפועל פוטר  ו/או התפטר המודד, נפטר, נעשה בלתי כשיר לפעולות משפטיות, או נמחק מפנקס המודדים, יחשב החוזה כבטל לאחר מתן הודעת המשרד על ביטול החוזה ובזמן שנקבעה בהודעה.

23.בנוסף לאמור בחוזה אם המודד  הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על  פקודת מס הכנסה רשאי המשרד להפסיק חוזה זה במועד שייקבע על ידי המנהל ובלבד  שמועד זה לא יפחת מחודש ממועד ההרשעה.

24. המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו למודד  על פי חוזה זה כל חוב    המגיע לו בין אם הוא נובע מהחוזה זה ובין בדרך אחרת וכן כל חוב אחר המגיע מן הממשלה     למודד הוראות סעיף זה אינו גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל    דרך אחרת.

25. ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראות חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת, כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם   הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו על ידי אותו צד .

26. חוק הפרשנות יחול על חוזה זה כאילו היה חקוק במובן החוק האמור.

27. א. שכר הטרחה אינו כולל מס-ערך מוסף והוא יוחזר על ידי  המשרד למודד  בשיעורים שיהיו בתוקף במועד כל תשלום ותשלום.

ב. כל תשלום למודד  מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס- ערך  מוסף , 	תשל"ו - 1976.

ג. שינויי נתוני בסיס לתחשיב שכר הטרחה שיחולו בחוזה לא יחולו רטרואקטיבית על עבודות שבוצעו טרם ביצוע השינויים.

ד. המשרד שומר לעצמו אפשרות לבצע שינויים פנימיים בחוזה לרבות שינויים בגודל מנות השיווק .

28. א. המודד אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו, ואינו רשאי  להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה עפ"י חוזה זה אלא  בהסכמה כאמור לעיל, אינו פוטר את      המודד  מאחריות ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.

ב. העביר  המודד  זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה או מסר ביצוע השירותים לאחר,  יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו על פי חוזה זה.

29.   ההוצאות וההרשאה להתחייב הכרוכים בחוזה זה כפופים לאמור בחוק התקציב השנתי.

30.  כל ההודעות לפי חוזה זה תשלחנה בדואר רשום ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו ליעדן    בחלוף 72 שעות מעת משלוח זה, אלא אם הוכח כי לא הגיעו  ליעדן.

31.  מודגש בזאת כי אין למודד זכות קנויה לביצוע שירותים למשך כל חיי הפרויקט וכי אם  יבוטל החוזה עמו כל סיבה שהיא-לא תהיינה לו טענות כל שהן בעניין זה.

32.  ידוע למודד כי כל זכויות היוצרים שבידיו וכל מסמך אחר שהופק על ידו, או יחד עמו במהלך ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה הן קנינו הבלעדי של המשרד ומדינת ישראל.

33.  לצורך הבטחת כל התחייבויותיו של המודד לפי חוזה זה יפקיד המודד עם קבלת צו התחלת עבודה ערבות בנקאית לקיום תנאי החוזה .  בגובה של %1 מהיקף החוזה. זאת עד למועד ביצוע 20% מהיקף החוזה. החל משלב ביצוע של מעל 20% מהיקף החוזה ועד למועד ביצוע של 70% מהיקף החוזה יעמיד המודד  ערבות של %3 מהיקף החוזה. החל משלב ביצוע של מעל 70% מהיקף החוזה ועד הסיום יעמיד המודד ערבות של % 2.5 מהיקף החוזה.

הערבות תהא בתוקף 6 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי חוזה זה, על פי הנוסח המפורט בנספח ה'  לחוזה זה.

מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את המודד מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.

מודגש בזאת כי במידה והמודד לאחר ביצוע של 20% מביצוע החוזה, לא יגדיל או יחליף את הערבות כאמור, הרי אז רשאי המשרד לעכב  סכומים  מחשבונות שכ"ט בגובה הפרש הערבות שהייתה צריכה להיות מועמדת ולא הועמדה  וזאת בנוסף לכספים מעוכבים אחרים שבחוזה,  וזאת בנוסף גם להחזקת הערבות הראשונה שהומצאה. עם המצאת הערבות המעודכנת, ישחרר המשרד  את הכספים המעוכבים בעניין זה.

34. כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן:

משרד הבינוי והשיכון קריית הממשלה מזרח ירושלים

ת.ד. 18110 מיקוד 91180 .

המודד:

.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך:

----------------------------                                    --------------------------

משרד הבינוי והשיכון					        המודד

נספח א'3 לחוזה

פירוט העבודה ושירותי המדידה הנדרשים

משרד הבינוי והשיכון מתקשר עם המודד במסגרת הסכם זה לקבלת שירותי ביצוע עבודות המדידה והמיפוי המפורטות להלן כולן או חלקן, כשביצוע עבודות אלה יתבצע במסגרת התחומים המפורטים, הכול תוך הנחיה צמודה של גורמי המשרד ומתן דיווחים שוטפים לגורמים אלו והכול בהתאם לנכתב בנספח א' לחוזה : "התעריף".

פירוט העבודה הנדרשת 

העבודה תבוצע בהתאם ל"נוהל מודד אתר" המהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה 

ובנוסף, להלן תיאור העבודות:

פירוט ראה טבלת תחשיב שכ"ט כולל הגדרת העבודות (נספח א'2).

| שלב העבודה | כמות יח"ד | שכר טרחה (₪ ) ללא מע"מ |
| --- | --- | --- |
| תכנון מפורט |  |  |
| שיווק |  |  |
| ביצוע |  |  |
| תצ"ר |  |  |
| רישום |  |  |
| אחר |  |  |
| סה"כ |  |  |

נספח ב'
לוח זמנים לביצוע

להלן לו"ז לביצוע המטלות בהתאם לנוהל מודד אתר: 
1.  מיפוי
      *  בתוך 30 יום מיום מתן הוראה ע"י המנהל, תוכן מפת הרקע המשמשת 
          לתכנון התב"ע, באם נדרש המודד להכין גם מפות רקע לתכנון מפורט ופיתוח 
           (1:500, 1:250) יוכנו מפות אלו בתוך 45 יום מיום מתן ההוראה כאמור.

*  אם הוכן על ידי המודד בסיס נתונים בצפיפות ורמת דיוק של מיפוי בקנ"מ
         1:500, 1:250 יפיק המודד מפות אלו מתוך בסיס הנתונים בתוך 21 יום מיום מתן 
          ההוראה.

2. תוכנית חלוקה בתוך 30 יום ממתן ההוראה (לאחר אישור התב"ע) תוכן תוכנית חלוקה 
                             אנליטית.
3. תצ"ר בתוך 80 יום מיום אישור התב"ע ממתן ההוראה, תוכן תכנית לצרכי רישום ותוגש 
              לאישור הגורמים הנוגעים.
4. עבודות מדידה וסימון לצרכי תכנון וביצוע: 
    על המודד להיות ערוך ליציאה לאתר, בהתראה של 24 שעות בהתאם להוראות המנהל
או מי מטעמו.
*   במידה ותתעורר בעיה שיכולה לגרום לעיכוב העבודה יתריע המודד על כך בעל פה ובכתב 
     בפני המנהל לאשר בסמכותו הבלעדית לשנות את לוח הזמנים על פי הצורך.

להלן פירוט נוסף: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נספח ג'2  לחוזה

סדר תשלומים למודד

הצעת המודד למכרז מצורפת לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה.

סדר התשלומים למודד עבור כל השירותים המבוקשים בחוזה זה, לשביעות רצונו המלאה של המשרד ובהתאם להצעת המחיר בפנייה לקבלת הצעות –יהיה כמפורט להלן:

- חשבוניות שתוגשנה למשרד במחצית הראשונה של כל חודש, תשולמנה ביום ה-16 של החודש העוקב, בתום 30 ימי אשראי לכל הפחות.

- חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה-16 עד ה-24 לכל חודש (כולל ימים אלה)  תשולמנה בין הימים ה-16 עד ה-24 לחודש העוקב ,בתום 30 ימי אשראי בדיוק.

- חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה – 25 עד ה- 31 לכל חודש (כולל ימים אלה) תשולמנה ביום ה-24 לחודש העוקב , בתום 24 ימי אשראי לכל הפחות .

- כללי הצמדה :

שכר הטרחה של היועץ במהלך 18 החודשים הראשונים של עבודתו אינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר.

לאחר 18 חודש תשולם הצמדה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, כאשר מדד החודש ה-19 יהיה מדד הבסיס.

אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי  ושיעורו עלה לכדי  4% מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן :שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד ,שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% ,לבין המדד הקובע במועד (י) ,הגשת החשבון (ות) .

בהתקשרות מעל 18 חודשים ,המחייבת התאמת התשלום לשינויים במדד, חישוב שיעור ההתאמה ייעשה מהיום האחרון להגשת ההצעות , כפי שנקבע במכרז.

יובהר כי לא תינתן הצמדה מעבר לנאמר לעיל .

- הכל בהתאם להוראות החשכ"ל המעודכנות.

- לכל תשלום של המשרד ליועץ יתווסף מע"מ כדין.

נספח ה' לחוזה- כתב ערבות לקיום תנאי החוזה

שם  הבנק/חברת ביטוח   __________

מס' הטלפון____________________

מס'  הפקס____________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, ירושלים

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________________

(במילים____________________________) שיוצמד למדד_________ מתאריך____________, אשר תדרשו מאת:__________________ (להלן "החייב") בקשר עם חוזה__________________

אנו נשלח לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב  בקשר לחיוב כלפיכם , או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך_________עד תאריך______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _________________

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף                                                            כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זאת אינה ניתנת להעברה

________________                         ________________                ________________

תאריך                                                 שם מלא                                   חתימה וחותמת

נספח ו' לחוזה

התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ ___________________ העובד ב______________

בתפקיד _________________________________________

מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, ידיעה שהגיע אלי בקשר עם השירותים ו/או ביצועם.

אני הח"מ מצהיר בזה כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי זו מהווה עבירה לפי החוק לתיקון דיני עונשין (בטחון המדינה) , התשי"ז – 1957 .

כמו כן, אני החתום מטה מתחייב לשמור בסודיות את כל הנתונים שיימסרו לי ושיהיו ברשותי עקב ותוך ביצוע השירותים.

---------------                                                            ------------------

תאריך                                                                           חתימה

נספח ז' לחוזה

הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים

אני הח"מ _______________ בעל תעודת זהות מספר _____________

המשמש בתפקיד של ______________ בקשר עם חוזה מס'__________

של משרד הבינוי והשיכון,  מצהיר בכתב כי לא אעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיי לפי חוזה זה ולא אמצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים. אלא אם תאושר פעילות זו על ידי המשרד מראש ובכתב.

______________                                        _________________

תאריך                                                      חתימת המצהיר

נספח ח'1 לחוזה

דרישות לביטוח מקצועי

א ח ר י ו ת

1.	מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות על המודד בהסכם (להלן – "השירותים") תחול על המודד ולפיכך אישוריו של משרד הבינוי והשיכון (להלן בקיצור: "המשרד") לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים ו/או אשר הוכנו ע"י המודד על פי הסכם זה, לא ישחררו את המודד מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המשרד ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או התכניות או המסמכים האמורים.

2.	המודד יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למשרד ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות המודד ע"פ ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המודד אחראי בלעדית כלפי המשרד ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי עובדי המודד ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לפרוייקט כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של המודד או מי מטעמו.

3.	המודד פוטר את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן או נזק הנמצא באחריות מודד  כאמור בס"ק 1 ו- 2 לעיל.

- המודד מתחייב לשפות ולפצות את המשרד על כל נזק שיגרם לו, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהם יעמוד בקשר לכך וזאת על-פי פסק דין של בית משפט מוסמך. המשרד יודיע למודד על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור  ויאפשר לו להתגונן ולהגן על המשרד מפניה על חשבונו.

נשא המשרד בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי המודד ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים יהיה על המודד להחזיר למשרד באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותו על כל הנזקים  ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

המשרד רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שהוא שילם או חוייב לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום שיגיע למודד ממנו, וגם יהא זכאי לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המשרד יהא צפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

ב י ט ו ח

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה, יערוך המודד ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה את הבטוחים הבאים, ישא בעלותם וכן ישא בתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק:

1.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בקשר עם כל אבדן ו/או נזק הנובעים ו/או הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע הסכם זה. גבולות האחריות לא יפחתו מהסכום המפורט בנספח ז'2.

- ביטוח אחריות מקצועית על פי דין למודד, לעובדיו ולכל הפועל בשמו ו/או מטעמו    
     בביצוע השירותים, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ600,000 דולר ראה נספח ז2.

במקרה שביטוח אחריות מקצועית יבוטל ו/או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה כלשהיא, לפני מועד סיום הביטוחים כנדרש בנספח זה, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת שלא תפחת מ- 6 חודשים, וכל תביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות העלולה להוות בסיס לתביעה, עליהם תמסר לחברת הביטוח הודעה במהלך תקופה זאת יחשב לכל נושא וענין כתביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות עליהם נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהיום בו החל המודד לבצע שירותים כלשהם עבור המשרד.

3.	ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי המודד בביצוע השירותים, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך ________ דולר לתובע ומסך ______ דולר למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית.ראה פירוט בנספח ז'2.

- בכל הביטוחים יכלל המשרד כמבוטח נוסף.

- פוליסות הביטוח הנ"ל תהיינה בתוקף עד 12 חודשים ממועד סיום העבודות בפרוייקט, והמודד מתחייב לחדש את הביטוחים מדי שנה לתקופה של שנה נוספת עד המועד האמור.

6.	הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה שתינתן למשרד במכתב רשום 60 יום לפני מועד הביטול המבוקש.

7.	בכל הביטוחים ייכלל סעיף אחריות צולבת.

8.	בכל פוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד המשרד ועובדיו.

9.	מיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא המודד למשרד אישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח שלו, בנוסח המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

המודד מתחייב להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת על פי דרישת המשרד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המודד להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של המודד בקשר עם ביצוע השירותים מתחילתם.

כמו כן, מוסכם בזאת כי במעמד עריכת חשבון סופי בין הצדדים וביצוע תשלום יתרת שכרו של המודד עבור ביצוע השירותים, וכתנאי לכך, ימסור המודד למשרד באותו מעמד אישור על קיום ביטוחים לתקופה בת 12 חודשים המתחילה בסמוך לאותו מועד, הכולל גם, לגבי ביטוח אחריות מקצועית, תקופת גילוי בת 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח האמורה.

ביצועו של סעיף קטן זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

10.	אם יבקש זאת המשרד, יהיה המודד חייב להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

11.	המודד מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא,  אם לא יעשה כן המודד יהיה המשרד רשאי (אך לא חייב) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום המודד ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו למודד, ו/או לתבוע ממנו את השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי המשרד יהוו ראיה חלוטה לתשלומם .

- אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למשרד כנגד המודד על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את המודד מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

נספח ח'2

אישור על קיום ביטוחים של המודד

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

(להלן - "המזמין")

א.נ,

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של __________________   (להלן: המודד)

בגין עבודות  ________________________________(להלן: "השירותים")

על פי הסכם מיום __________________________       (להלן: "ההסכם")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

1.	אנו ערכנו למודד פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של המודד, כמפורט להלן:

א.	ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך 250,000 דולר, לתובע, למקרה ולתקופה.

- ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות        
      בסך:600,000_$          לתובע, למקרה ולתקופה.

(חושב לפי ________יח"ד  (מ"ר)         רמת סיכון _______טבלה________)

- ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי המודד בביצוע השירותים, בגבולות אחריות בסך 1,500,000 דולר לתובע ו- 5,000,000 דולר למקרה ולתקופה.

2.	תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

3.	למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – המודד (בקשר לשירותים בלבד).

4.	בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.	ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

- סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי המודד.

- הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המודד ו/או ביזמתנו ו/או לשנות תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

- היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח (ו/או פוליסות "אש-כל", "מנוביט", "פסגה", "מפעלים" ודומיהן).

5.	תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -

(1.)	הביטוח מכסה את אחריותו של המודד ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח.

(2.)	מקרה הביטוח הוא הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של המודד.

(3.)	הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח או בתקופת הדיווח והגילוי המוארכת על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד המבוטח בעתיד.

(4.)	לאחר סיום הביטוח  בחברתנו או ביטולו ו/או צמצומו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תמסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליו הודעה במהלך תקופת הביטוח.

(5.)	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המודד בביצוע השירותים עבור המזמין.

(6.)	ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.

(7.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר, חריגה מסמכות ביודעין, מעשה במתכוון מצד עובדי המודד ו/או אלה הפועלים מטעמו.

(8.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו למודד.

6.	המודד לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

7.	כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין,  ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין  וללא זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981.

8.	ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב המודד בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

_____________			                    ________________

תאריך 		                	                         חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור	__________________

פוליסה לאחריות מקצועית		__________________

פוליסת חבות מעבידים			__________________

פרטי סוכן הביטוח:

שם________________ כתובת _________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

| מס' | מתאריך | עד תאריך | חתימה וחותמת חברת הביטוח |
| --- | --- | --- | --- |

מכרזים למודדים

נספח ט'- נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה מדידה

משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מפעיל מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות. לצורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף, נדרש המתכנן לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם להוראות החוזה.

- על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 08/05 הגשת תכניות מתאר תעשה על פי הנחיות לעריכת תכנית  מתאר מקומית ומפורטת מבנה אחיד לתוכנית (להלן: "מבא"ת").

- המתכנן מתחייב להכין את כל התכניות שיבוצעו על ידו על גבי מדיה מגנטית על פי דרישות המבא"ת במהדורה התקפה ביום ההגשה, כמפורט בסעיף 9, ומהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה. נוהל המבא"ת מתפרסם באתר משרד הפנים )www.moin.gov.il(, ניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התרשים בפורמט CAD  ובתכנית לדוגמא המופיעים אף הם באתר.

- המתכנן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסוג תיב"ם כדוגמת AUTOCAD גירסה 2000 ומעלה או שווה ערך, הכל על פי אישור המשרד ובתנאי שיפיק  הקבצים בפורמט DXF או DWG המתאים לתכנת AUTOCAD מגירסה 2000 ומעלה.

התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית בצורת תקליטורים או בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת אשר תיקבע על ידי המשרד.

- המתכנן יכין ויגיש קבצי נתונים אלפא- נומריים (כל חומר כתוב כדוגמת טבלאות, תקנון, סקרים וכו') בהתאם למבא"ת. הקבצים יוגשו על גבי מדיה אופטית בצורת תקליטורים או בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת אשר תיקבע על ידי המשרד.

- המתכנן מתחייב להמציא למשרד אישור בכתב לתקינות הקבצים ממשרד הפנים לצרפו בעת הגשת התכנית למשרד.

- במטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, המתכנן מתחייב לפעול על פי נוהלי העדכון כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המשרד וע"פ משרד הפנים, ולעדכן התכניות בהתאם לדרישת המשרד כפי שיעודכן מעת לעת.

- המתכנן מתחייב להגיש למשרד את תוצרי התכנון במדיה מגנטית כמפורט לעיל לפחות במועדים כדלקמן וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת:

  - הגשת תוצרי התכנון לאחר ובהתאם לקביעת וועדת אישורים במינהל תכנון

והנדסה.

  - הגשת הגרסה הסופית לרשויות הסטטוטוריות לקראת מתן תוקף לאחר ביצוע

תיקונים בגין התנגדויות.

- תכניות הנדסיות לביצוע, אשר אין התייחסות עבור נוהל הגשתן במבא"ת, יוגשו

כמתחייב בסעיפים 3,4 בהתאם למפרט ההנדסי הנמצא באתר משרד הפנים www.moin.gov.il)) .

9.   מובהר בזה כי כל הנדרש מהמתכנן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד

מהשירותים הנדרשים בחוזה התכנון וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט

לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל מהווה תנאי לאישור תשלום שכר

התכנון.