PAGE  
4

שירות בתי הסוהר
[image: image1.png]



מכרז פומבי מס' - 377/2010
אספקה והתקנת מערכת אל פסק (UPS) 120KVA
פברואר 2011
רשימת מסמכים למכרז 

1. הרשימה מורכבת מהמסמכים הבאים:
	המסמך
	מסמך מצורף

	מסמך 1
	מסמך מחלקת רכישות - תנאי המכרז

	מסמך 2
	הסכם

	נספח א'
	נספח תכולת עבודה

	נספח ב'
	מפרט טכני

	נספח ג'
	מפל

	נספח ד'
	כתב סודיות

	נספח ה'
	הצהרת יצרן

	נספח ו'
	תרשים מבנה


2. כל המסמכים המפורטים לעיל, כולל מסמכים אחרים שיצורפו בהסכמת שב"ס והזוכה במכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. כל מקום בו נאמר "הסכם" - הכוונה להוראות ההסכם ולכל אחד מנספחיו כאמור.
3. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח מנספחיו ו/או תנאי הזמנה סטנדרטיים, תהיינה הוראות הסכם זה עדיפות. 
4. בכל מקרה בו תתגלה סתירה כאמור, חייב הצד שגילה את הסתירה להביאה לידיעת הצד השני מיד עם גילוייה.
5. הצהרת הקבלן: הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, הוא קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

מסמך 1
תנאים כלליים 

מכרז פומבי מס' 377/2010

אספקה והתקנת מערכת אל פסק (UPS) 120KVA
תיבה מס' 18
1. א. 
הנכם מוזמנים בזה להגיש לשב"ס הצעת מחיר לאספקת הטובין או השרות המפורטים במפרט המצ"ב. 


פרטים נוספים ניתן לקבל במח' הרכישות בנציבות שרות בתי הסוהר ברמלה,  בימים א' - ה' – טל': 



6847 /08-9776347.
2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד   בבנק הדואר 
מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז.טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
3. הנחיות לאינטרנט:
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
3. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
4. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד.
5. על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצ"ב, לחתום עליו ולהניחו במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בתיבת המכרזים לעיל, על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.
6. המועד האחרון לקבלת ההצעה הוא: עד לתאריך  04/04/2011  שעה 12:00
7. בשאלות הבהרה יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084  לא  יאוחר מיום 16/03/2011 שעה 16:00.
8. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שיעשו ע"י המציע במסמכי המכרז בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

9. ההשתתפות במכרז תהיה מותנית בהמצאת מסמכים אלה:

1. אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.
2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. אישור רו"ח או עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה בתאגיד (אם המציע הינו תאגיד).
3. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' 1976.
4. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
5. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף  1.4  לנספח ב', ולצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור.
6. לא יצורף איזה מהמסמכים או שהמסמך שצורף אינו תואם הנדרש - רשאית ועדת המכרזים של המזמין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ההצעה או להתיר למציע להשלים החסר. 
7. כל התניה על תנאי מתנאי המכרז, ולרבות זמן אספקה, תקופת התקשרות, תוקף ההצעה, תנאי ההצמדה וכדומה  תחשב כבטלה. במידה ויודיע שב"ס למציע על זכייתו במכרז בכפוף לבטול התניותיו כמפורט בסעיף זה, והמציע יסרב יהיה שב"ס רשאי להעביר הזכייה למציע הבא אחריו.
8. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' בין אם במסמכים עצמם, ובין אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכד', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב, לראש מחלקת רכישות.
9. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/ או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושו הבלעדי של שב"ס הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לשב"ס לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 2 לעיל, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/ או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לשב"ס. התשלום ששילם המציע למזמין לצורך קבלת מסמכי המכרז בהשאלה, לא יוחזר.
10. הזוכה במכרז יפקיד בידי שב"ס ערבות בנקאית, בלתי מותנית ע"ס 5% מסכום ההתקשרות השנתית כולל מע"מ, עם קבלת ההזמנה המאושרת או עם חתימת ההסכם.
11. תקופת ההתקשרות הינה למשך 12 שבועות מיום קבלת צו התחלת עבודה כולל תכנון.
12. הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי.
13. שב"ס יהיה רשאי להרחיב אספקת הטובין/שירותים נשוא מכרז זה בהיקף של עד 50% מהיקף ההתקשרות השנתית . על  הרחבת ההתקשרות יחולו הוראות מפרט זה ותנאי ההתקשרות המקורית.
14. תנאי הצמדה -כמפורט בנספח הצמדה הרצ"ב .
15. תוך תקופה של 120 יום יהיה שב"ס רשאי לדרוש מן המציע להתקשר עימו בהסכם או בהזמנה על פי תנאי מכרז זה ובהתאם להצעתו ולהתחייבותו של המציע בתנאי מכרז זה. המציע מתחייב לחתום על הסכם / הזמנה עם שב"ס בהתאם להצעתו עפ"י התנאים כמפורט במכרז זה.
16. לא קיים המציע התחייבויותיו כאמור לעיל, יהיה שב"ס רשאי לפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.
17. א.  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז (להלן:- "הספק") יהיו עפ"י מכרז זה והתנאים הכלליים לאספקת 
טובין / שירותים (להלן: - "התנאים הכלליים ") המצ"ב, ובהתאם לתנאי ההזמנה שתוצא לספק, ואשר 
לשב"ס הזכות לשנותה על מנת להתאימה לצורכי מכרז זה. 

2. בכל מקרה של ניגוד בין התנאים הכלליים המצ"ב לבין התנאים המפורטים בגב ההזמנה כוחם של 
התנאים הכלליים עדיף.
3. במידה ויצורף הסכם מיוחד לאספקת הטובין/שירותים נשוא המכרז ו/או יצורפו תנאים מיוחדים להזמנה יהיה כוחם של ההסכם המיוחד ו/או התנאים המיוחדים עדיף על כוחם של התנאים הכלליים. הוצאות הביול בגין ההסכם ו/או ההזמנה יחולו על הספק.
18. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים שונים ו/או לקבל רק חלק מההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה כלל. שב"ס יהיה רשאי לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק התקשרות עם הזוכה במכרז כל סיבה שהיא.
19. המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/ מכרז.
20. ההצעה המתאימה ביותר תיבחר תוך התבססות על אמות המידה כמפורט במפרט.
21. תנאי תשלום
תוך 30 יום עד 60 יום ממועד קבלת הטובין/ השרות/ העבודה או מיום הגשת החשבונית, מאוחר מבין שניהם. (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו לשב"ס טובין פגומים או חסרים, חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות).
22. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.
23. תינתן העדפה לטובין תוצרת הארץ בשיעור 15% בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה- 1995 (להלן: "התקנות"). כתנאי לקבלת העדפה כאמור, על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאים הקבועים בתקנות.
24.    א.   הצעת המציע תיחשב כניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי   
                 אם יקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
          ב.    רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד  

                 מקצועי,יציין בדף ניפרד  את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות  

                 החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים 

                 מהצעת הזוכה בשל סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. 

                 מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או מקצועי.

           ג.   ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או  

                 סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

הערות

1. הצעת מחיר יש לציין על גבי טופס זה, או על גבי טופס נספח במידה ומצורף כזה במסמכי המכרז.
2. המען לאספקה: כמפורט במפרט.
3. האריזה, ההובלה ועלויותיהן יחולו על הזוכה במכרז.
4. במידה ומדובר באספקת טובין,  הזוכה במכרז יידרש להציג דוגמא לאישור טרם התחלת הייצור הסדרתי.
5. על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז- המפרט, ההסכם הודעות התיקון (במידה וקיימות) -  חתימה + חותמת מורשה/שים החתימה מטעם המציע. 
6. את ההצעה יש להניח אישית בתיבת המכרזים הרלוונטית (אין לשלוח ההצעה בדואר).
ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצויין במסמכי המכרז ו/או שצויין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לכל סעד אחר עפ"י הדין. 
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
פרטי המציע
	
	
	
	
	

	המציע
	
	מס' עוסק מורשה
	
	מס במקור

	
	
	
	
	

	כתובת
	
	מס' טלפון
	
	מס' פקס

	
	
	@
	
	

	שם איש הקשר
	
	E MAIL
	
	מס' נייד


פרטי הבנק
	
	
	
	
	
	
	

	שם הבנק
	
	מספר סניף
	
	מספר חשבון
	
	כתובתו


	
	
	/               /

	חתימה וחותמת המציע
	
	תאריך


אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע  __________________

אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע. 
ולראיה באתי על החתום
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	ת.ז
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


נספח הצמדה למכרז מספר 377/2010
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
(הספקת טובין/ שירותים/ עבודה) 
1. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות לרבות עבודות בינוי וסלילה, ניתן להצמיד לשינויים במדד הרלוונטי אך ורק אם זו התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.
1. שם המדד:       
מדד מחירים לצרכן- כללי- לוח 11 המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה 


של מחירים מאת הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה.
2. מדד בסיס:
מדד חודש אוגוסט שנת 2012.
3. מדד קובע: 
המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית, בכפוף לאמור בסעיף 


קטן ו'.
	     מדד קובע בנקו')

1 - __________

     מדד בסיס (בנקו')


4. מחיר בסיס:
המחירים שהוצעו במכרז.
5. חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:
6. עדכון המחיר יהיה החל מיום  04/10/2012, בהתאם למדד הידוע במועד הגשת החשבונית. 
7. במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה - מועד התחלת עדכון המחיר יידחה בהתאם.
8. בנוסף לאמור ב - סק' ז' לעיל, יודגש כי עדכון המחיר ייעשה אחת לשנה בכפוף לבקשת המציע, החל ממועד האישור - עבור חשבוניות עתידיות.
2. עם אספקת הטובין/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק ,מובהר כי ספק לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  הספק מותנה באישור שב"ס.

3. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.
4. זכותו של שב"ס לבדוק ולשנות, בתום כל שנה, שיטת ההצמדה, בהתאם לתנאים המשתנים במשק.
5. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
6. על אף האמור בסעיף 1 ו' לעיל, אם במהלך 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד תחילת ההתקשרות, תעשה התאמה לשינויים כדלקמן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% , לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון. 
7. במקרה של עליית מחירים חדה, עקב שינוי במחירי חומרי ה בעולם ו/או שינויים אחרים, הספק רשאי יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור שינוי המחיר בהתאם.
8. במקרה של ירידה חדה במחירים, לשב"ס שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם.

תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך  מכרז מספר 377/2010 – אספקה והתקנת מערכת אל פסק (UPS) 120KVA (להלן:"המציע"). 
2. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
3. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "תושב ישראל" ו"בעל זיקה" כהגדרתם  בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
4. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ) התשנ"א - 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים " ) בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן " מועד ההגשה " ).
5. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום" ) בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	תפקיד
	
	חתימה וחותמת


אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת


אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ.

לכבוד

ועדת המכרזים 

שרות בתי הסוהר


הנדון:- הצעת _________________________ במכרז מס' ________ /_______

                                                          (שם המציע)
1. עיינתי בהצעת המציע _________________ במכרז מס' _______ (להלן:-"ההצעה"). 




         (שם המציע)
2. הריני לאשר כי פריטים אלו:
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
     שבהצעה הינם "טובין מתוצרת הארץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים    
     (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התש נ"ה  - 1995 (להלן:- "תקנות 

     תוצרת הארץ").
3. שיעור "המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", כהגדרת מונחים אלה בתקנות תוצרת הארץ, לגבי הפריטים דלעיל היינו כדלקמן:         

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. אישור רואה חשבון להצהרה

	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם רו"ח
	
	חתימה וחותמת רו"ח


תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

1. אני עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 
2. המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה: 
	
	
	

	גב'
	
	מס' ת.ז


	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם עו"ד/רו"ח
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


תצהיר בעלת השליטה

אני _____________________________ מס' ת.ז.   _____________________
 

מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב – 1992 .

	
	
	
	
	

	שם מלא
	
	חתימה
	
	חותמת


מסמך 2

הסכם/ חוזה עבור מכרז פומבי מס' 377/2010

אספקה והתקנת מערכת אלפסק (UPS)  120KVA
שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _________ שנת  2010

בין

שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,
המיוצג ע"י רמ"ל תמיכה לוגיסטית וחשב שירות בתי הסוהר
שכתובתו: ת.ד.81 רמלה (להלן: "שב"ס")
לבין
ח.פ__________ המיוצגת ע"י

מר _____________ המצהיר כי הינו

רשאי להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה

שכתובתה: ______________________ (להלן: "הקבלן")
הואיל:

ושב"ס מעוניין באספקה והתקנת מערכת UPS 120KVA  (להלן: "המערכת"), לרבות שילובה 


בעבודת 
בינוי ותשתית חדשה על כל הכרוך בכך, ובקבלת שרותי תחזוקה למערכת עפ"י דרישת 

שב"ס, 
לרבות 
אופציה לרכישת מערכות נוספות בעתיד, לפי דרישת שב"ס ו/או הרחבת 


המערכת הקיימת, הכול 
בהתאם למפורט בנספחים א', ב', ג', ד', ה' ו– ו' המצ"ב ומהווים חלק 

בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הנספחים"), ובהתאם להוראות הסכם זה (והכול להלן: 


"השירותים").
והואיל: 
והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע, ובעל צוות עבודה 


מתאים 
לצורך מתן השירותים וביצוע  כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז. 
והואיל: 
והקבלן מעוניין לספק את השירותים.
והואיל: 
ושב"ס מעוניין לרכוש את השירותים מהקבלן על פי תנאי הסכם  זה.

והואיל: 
ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי הוראת כל דין.

והואיל: 
וההוצאה הכספית לביצוע של הסכם זה, מבחינת שב"ס, וההרשאה להתחייב הכרוכה בהסכם 

זה, מתוקצבת עפ"י סעיפי הקצבה מספר 52032105047 לחוק התקציב השנתי.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר  בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא והנספחים: 

 
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. התחייבויות הקבלן:
2.1. הקבלן מתחייב לספק לשב"ס את השירותים בהתאם להוראות הנספחים ולהוראות הסכם זה .
2.2. הקבלן יספק את מכלול השירותים הנדרשים, בהתאם להוראות הנספחים ולהוראות הסכם זה, לפי מיטב כללי המקצוע, בהתאם להוראות והנחיות שב"ס ולשביעות רצונו המלאה ובהתאם לכל דין אחר החל. כמו כן מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל המערכות, מערכות העזר וכלי העבודה שיסופקו על ידו לשם מתן השירותים עפ"י הסכם זה הינם חדשים, מטיב איכותי ומאושרים ע"י המכון לבטיחות ולגיהות, חברת החשמל לישראל וכי קיימים למכשירים אלה אישורים של מוסדות תקינה בינלאומיים מוכרים.
2.3. הקבלן מתחייב לספק אחריות מלאה למערכת ה- UPS לתקופה של 24 חודשים ולתקופה של -60 חודשים למצברים. תקופות האחריות יחלו עם קבלת המערכת לשביעות רצון שב"ס המלאה. האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת, תיקונים, שידרוגים וחלפים בהתאם לדרישות נספח ב' בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
3. מועדים למתן השירות:
3.1 המועד לביצוע והשלמת העבודות ולאספקת והתקנת המערכת, על כל הכרוך בכך לשביעות רצון שב"ס, יהיה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 12 שבועות ממתן צו התחלת עבודה או הזמנה.
3.2 בכל מקרה של שינוי במועד הקבוע כאמור לעיל, על הקבלן להודיע בכתב ומראש לשב"ס על סיבת העיכוב והמועד הנדחה. אין במתן הודעה כאמור כדי לפטור הקבלן מהתחייבותו לעמוד בלו"ז כאמור לעיל.
3.3 
אם לא ישלים הקבלן ביצוע מתן השירותים במועדים שפורטו לעיל לשביעות רצון שב"ס במועד, כקבוע בסעיף 3.1 לעיל, ישלם הקבלן לשב"ס קנס עבור כל יום איחור, בסך בש"ח השווה ל-2% מהערך הכולל של ההזמנה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ - 7 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי. 
3.4 
שב"ס יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 3.4 לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הקנסות או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים האספקה, והאחריות בהתאם לתנאי הסכם זה.
4. אישורים:
בד בבד עם אספקת והתקנת המערכת, יגיש הקבלן לשב"ס את כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין.

4.1.  תיק מתקן ותוכניות עדות (AS MADE)

עם מסירת המערכת לידי שב"ס, יגיש הקבלן את כל המסמכים הנדרשים, לרבות תאור המערכת, 
הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, תיק פרוספקטים, ספר המערכת, תוכנית וכיו"ב והכל, כמפורט 
בנספח ב'.

4.2. בעלות וזכויות יוצרים 

4.2.1. הקבלן מצהיר כי יסופקו בהתאם להסכם זה רק מוצרים חדשים, נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות כלשהי לצד שלישי, וכי בעת התקנת והטמעת כל מוצר, יהא הקבלן בעל כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותו מוצר, או שיהיו בידיו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק לשב"ס את המרכיב כך ששב"ס יהיה רשאי להשתמש בו ללא הפרעה, ללא הגבלת זמן וללא כל התחייבות (לרבות כספית). 


טרם חתימת ההסכם ובכל מקרה בו תועלה טענה כלשהי בעניין הזה, יספק הקבלן לשב"ס את כל האישורים הנדרשים כדי להוכיח את הבעלות ואת הקניית זכות השימוש לשב"ס לגבי כל מוצר כאמור (לרבות כל רישיונות התוכנה הנדרשים).

4.2.2. הקבלן מצהיר כי יגרום לכך כי לשב"ס יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק, וכן במערכות כמכלול.
4.2.3. כן מצהיר הקבלן כי אין ולא יהיה בשימוש כל מרכיב שיספק משום פגיעה בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו, וכי ככל שידוע לו – לאחר מיטב בדיקתו – לא הוגשו תביעות ואין איום בהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.2.4. הקבלן מתחייב כי אם רכיב כלשהו מפר זכות בניגוד לאמור לעיל, יסיר אותו מיד ויסכם עם שב"ס על שימוש ברכיב חוקי אחר או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה וכפי שסוכם בן הצדדים, הכול על חשבון הקבלן בלבד, והכול כדי לאפשר המשך שימוש במערכות ללא הפרעה לשב"ס (ובלי לפגוע בשירותים, ברמתם, איכותם או זמינותם).
4.2.5. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לשב"ס על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן, אם עומדות לשב"ס זכויות או טענות דומות, נוספות או אחרות כלפי גורם אחר, תהיה לשב"ס הזכות לטעון טענותיו ולהגיש תביעות כנגד כל גוף, ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיו וטענותיו כלפי הקבלן.
4.3. הדרכה

שבוע לפני מסירת המערכת לשב"ס, יקיים הקבלן, על חשבונו, הדרכה עיונית ומעשית מסודרת 
למפעילים/טכנאים של שב"ס, כדי להכשירם לתפעול ולתחזוקת המערכת וזאת, בהתאם להוראות 
המפורטות בנספחים.

5. אחריות:                                                                                           
5.1. למערכת ה- UPS תינתן אחריות מלאה לתקופה של 24 חודשים, ולתקופה של -60 חודשים למצברים וזאת, ממועד קבלת מערכת לשביעות רצון שב"ס, בהתאם לפירוט בנספחים (להלן: "תקופת האחריות"). האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
5.2.  המצברים המסופקים יהיו בעלי אורך חיים של 10 שנים בהתאם לתקן Eurobat.

5.3. במסגרת אחריותו יחזיק הקבלן חומרי גלם. כל חומר שיתבלה או יתקלקל ו/או ינזק יוחלף מייד ע"י הקבלן.

5.4. במסגרת אחריותו יספק הקבלן על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש, חומרי גלם, חומרי עזר וכיו"ב, שבאמצעותם יבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם לנספחים. 
5.5.  תיקון ליקויים במערכת יבוצע ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפורטות להלן: 

5.5.1 הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה בכל הקשור לתיקון תקלה, לאורך כל שעות היממה (24 שעות). תקלה שגרתית תיענה ותטופל (הגעה לאתר ותיקון התקלה) בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה בימות השבוע, כולל שבתות וחגים (למעט יום כיפור). תקלה הניתנת לפתרון ע"י התקנת מכלול חליפי, תתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 5 שעות והקבלן יטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכות לעבודה אופרטיבית מלאה. 
5.5.2 למרות האמור בסעיף 5.5.1 לעיל, במקרה של תקלה קריטית המשביתה את המערכת ו/או בתקלה המוגדרת ע"י המזמין כפוגעת במערך המבצעי של הכלא, ההענות לתקלה תהיה מיידית ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 4 שעות, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה.
5.5.3 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש עד 12 שעות ממועד קבלת הקריאה. באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל יוחלף בחדש. תקופת האחריות שיתן הקבלן על החלפת החלקים תהא שלוש שנים מיום ההחלפה.

5.5.4 אם לא ייענה הקבלן לקריאה בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף 5.5.1 לעיל ו/או לא ישלים את תיקון התקלה במועדים שננקבו לעיל, ישלם הקבלן לשב"ס קנס בסך של 500 ₪ עבור כל שעת איחור כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ- 2 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
5.5.5 עבודות התחזוקה יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והמפרטים הטכניים.
5.5.6 במסגרת תקופת האחריות יבוצעו ע"י הקבלן ארבע בדיקות תקופתיות בשנה  (אחת לשלושה חודשים) או בהתאם להוראות היצרן (פרק הזמן הקובע הוא המחמיר מבין השניים) בתיאום ובאישור שב"ס
5.6. בכל מקרה של תיקון מערכת ע"י הקבלן, תוארך תקופת האחריות לגבי המערכת שתוקנה בתקופה נוספת של חצי שנה ממועד התיקון (במידה שהוחלפו חלפים ישנים קריטיים לתפעול המערכת בחדשים (וזאת באישור המזמין) - תחול אחריות כמתואר בסעיף 5.5.3 לעיל).

6. תקופת ההתקשרות:

6.1 תוקף הסכם זה הינו מיום חתימתו ועד להשלמת התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין (להלן: "תקופת ההתקשרות").
6.2 בתום תקופת האחריות כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, יהא שב"ס רשאי להתקשר עם הקבלן לצורך תחזוקה שוטפת ומונעת, בתקופות נוספות של שנה ועד 4 שנים בסה"כ (להלן: "תקופת התחזוקה").
6.3 הוראות הסכם זה יחולו גם על תקופות התחזוקה.
6.4 למרות האמור לעיל, רשאי שב"ס להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה  בכתב שתימסר לקבלן 30 יום מראש.

7. חומרי גלם ושירות:
7.1 הקבלן מתחייב להבטיח אספקה מיידית של חומרי גלם/חילוף למערכות  לתקופה שלא תפחת מ-4 שנים מתום תקופת האחריות. יובהר כי עלות החלפים כלולה במחיר האחריות הכוללת, כמבואר בסעיף 5.2 לנספח ב' למסמכי המכרז. 
7.2 הקבלן מתחייב למתן שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת, בתמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן, לרבות לאחר הנחה (באם ניתנה), לתקופה שלא תפחת מ-4  שנים מתום תקופת האחריות זאת, במידה ושב"ס יהא מעוניין בכך. 
7.3 הקבלן יספק חומר הדרכה והוראות הפעלה ותחזוקה למערכות (לשביעות רצונו המלאה של נציג שב"ס) ויתדרך את נציגי שב"ס בהפעלת ותחזוקת המערכות  באופן מלא.

8. ביטוח:     
8.1 הקבלן לבדו ישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם, בע"ח ורכושו, לרבות עובדי שב"ס  ורכושו, מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה/הזמנה על ידיו ו/או ע"י עובדיו כתוצאה מפעולותיו או ממחדליו. 

8.2  הקבלן מתחייב לפצות ולפטור את שב"ס על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו בקשר עם כל נזק שנגרם לכל אדם, בע"ח ורכוש, כולל שב"ס, עובדיו, רכושו עקב ביצוע החוזה.
8.3 הקבלן ישלם לשב"ס כל סכום שיידרש, כאמור לעיל, וזאת בתוך – 7 ימים  מקבלת הדרישה. לא ישולם הסכום במועד האמור, ישלם הקבלן לשב"ס בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות הנזק. הקבלן לבדו יהא אחראי ויישא בכל נזק שייגרם לו, לעובדיו, לשליחיו ולעובדי שב"ס ולרכושו ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין, הובלתם פריקתם והתקנתם.
8.4 הקבלן יבטח את עובדיו, את המכונות והמערכת בהם ישתמש לביצוע החוזה וכן את המערכת, חומרים והאביזרים שהוא יעביר, כולל הובלה , טעינה ופריקה. 

8.5 הקבלן יערוך ביטוחים לעבודות לרבות הציוד והחומרים וכן יערוך ביטוחים מפני נזק או אובדן תוך כדי  ביצוע העבודות לגוף ו/או לרכוש של כל אדם, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו  בהתאם לפירוט כדלקמן:
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
תהא בהתאם לפוליסות  המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן:  


1) ביטוח רכוש יכלול – ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מערכות" כהגדרתן בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.
2) סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:
1) סכום החוזה כולל מע"מ.
2) ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה  לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.
3) הסכומים האמורים בס"ק (1) ו- (2) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.

3) פרק ביטוח אחריות צד ג' – יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.
4) אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.
5) גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות: 500,000 $ ארה"ב – למקרה אחד.
6) ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לא, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח  התשמ"א – 1981.
7) בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.
8) הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.
9) הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח – הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים –
תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה לפי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן :
1) גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.
2) הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.

3) האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי עובד/ מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח – חדש), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.
בכל הפוליסות הנ"ל
1) יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל כל קבלני המשנה, מנהלי הפרוייקט והמתכננים של המבנים.
2) תקופת הביטוח תהיה  מיום התחלת ביצוע העבודות כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת האחריות.
3) בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על-כך לממשלה הודעה מוקדמת – 30 יום מראש לפחות. סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981 מתיר ביטול הפוליסה.
4) בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים  ששילמה לפי הסכם זה.
5) בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש ) חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות  בעבודה, לרבות תקנות כללים וצווים שהוצאו מכוחה.
הקבלן מתחייב להמציא את פוליסות הביטוח לשב"ס וכן, ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה הוא מתחייב בין השאר:
1) להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.
2) להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.
3) להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן  לממשלה הן לחברת הביטוח.
9. עובדים:
9.1 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך מתן השירות ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך.
9.2 הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו או מי שימצא בתחום בית הסוהר מטעמו יעזוב את המקום מיד עם סיום מתן השירות.
9.3 שב"ס יהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת ללא נימוק, לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השירות ולהרחיק כל אדם כאמור מב/ס מיד עם דרישתו הראשונה של שב"ס ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין.
9.4 הרחקת עובד הקבלן כאמור בסעיף 9.3 לעיל לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.
9.5 שב"ס לא יהיה חייב בפיצוי כלשהו לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת שב"ס כאמור בסעיף 9.3 לעיל.

10. התמורה:

10.1 בכפוף לאספקת המערכת והתקנתה ומתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה ולשביעות רצון שב"ס, ישלם שב"ס לקבלן את הסכומים המפורטים בכתב הכמויות - נספח ב' להסכם זה, בהתאם לאספקה בפועל וללו"ז התשלומים שנקבע נספחים.
10.2 התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר אישור החשבונית ע"י שב"ס ולאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.
10.3 60–30 יום לאחר אישור החשבון ע"י שב"ס ישלם שב"ס לקבלן את התשלומים בהודעת זיכוי לבנקים.
10.4 בכל מקרה בו מתן השרות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות שב"ס,
יתקן הקבלן את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראות שב"ס.
10.5 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה, כי התמורה המפורטת בסעיף 10.1 לעיל, היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל.
10.6 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא תינתן הצמדה ו/או תוספת כלשהי בגין התייקרות אלא בהתאם להוראות החשכ"ל בנושא זה.
11. תכולת יחסי עובד ומעביד:
11.1 מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו  כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין שב"ס יחסי עובד-מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו  כעובדי הקבלן בלבד.
11.2 הצדדים מצהירים כי בין המזמין ובין החברה ו/או עובדיה ו/או נציגיה ו/או ספקיה ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי החברה לפי חוזה זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין המזמין לבינם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.מוסכם בזה בין הצדדים כי החברה משמשת כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי הסכם זה ואין לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה למזמין ו/או למי מטעמו לפקח, להדריך או להורות הוראות לחברה או לכל אחד מהמועסקים על ידה בביצוע השירות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן. לא תהיינה לחברה ולכל עובד המועסק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה כל זכויות של עובד המזמין והם לא יהיו זכאים  מהמזמין לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד 
 ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או ביטול ו/או סיום החוזה ו/או העסקתו בביצוע השירותים.
11.3 החברה מתחייבת בזה לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנותעובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.
11.4 למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא לרבות אחר תום תקופת החוזה ו/או הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי החברה) יחשב עובד של המזמין, דבר אשר יגרום לשב"ס הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה - יהא שב"ס זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לקבלן). חובת השיפוי כפופה להודעת שב"ס לחברה על תביעה בסמוך לאחר הוודע לו על כך, מתן אפשרות לחברה להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות מפשרה באופן שמטיל על החברה חבות, בלא הסכמתה.
11.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על שב"ס כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים  וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. היה ולקראת תום תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 14.1 להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם הקבלן וטרם נתקבל פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.
11.6 בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף אחר, הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לביצוע הסכם זה, מתחייב הקבלן  להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי הוא ו/או מי מטעמו אינם  עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם שב"ס וכי הוא בלבד אחראי לכל תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.
12. אחריות לנזקים:
12.1. מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת על פי דין בכל קרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שייגרמו לשב"ס ו/או למי מעובדיו של שב"ס ו/או לצד ג' כלשהוא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע  או אי  ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת ובדן או נזק כאמור.
12.2. הקבלן מתחייב בזה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או  נזק ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע ו/או מאי ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות  שב"ס ולשביעות רצון שב"ס ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי כאמור.
12.3. הקבלן מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך נקיטת  כל   האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר.
12.4. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת שב"ס, לכל קבלן אחר המועסק ע"י שב"ס וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם.
12.5. הקבלן מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא  החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונוהג החלות  על מתן השרות וביצועו.
12.6. בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את חובתו המוטלת עליו, יהיה שב"ס רשאי לבצעה ו/או לשלמה ולחייב את הקבלן בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות ו/או בכל דרך אחרת.
12.7. הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה.
13. ציוד וחומרים:

13.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל המערכות, המתקנים והדברים  האחרים הדרושים למתן השירות בצורה יעילה.
13.2 הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המין המשובח ביותר. 
13.3 הקבלן מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשירים לתפקידם.

14. ערבות הקבלן:
14.1 להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן לשב"ס מיד עם  חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של _______ ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). 
14.2 הערבות תישאר בתוקפה עד חודשיים לאחר תום תקופת האחריות.
14.3 שב"ס יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד  הקבלן בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של שב"ס לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
14.4 חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי שב"ס ערבות בגובה הסכום האמור.
15. הסבת ההסכם:
מוסכם בזאת, כי אין הקבלן רשאי להסב לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן או מקצתן בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבל את אישור שב"ס לכך מראש ובכתב.
16. סודיות:
16.1 הקבלן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אחד האמור להיכנס מטעמו  לבית הסוהר לביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה. נוסח כתב התחייבות מצורף להסכם זה כנספח ד'
16.2 כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הקבלן לחטיבת הבטחון במצורף לבקשת הקבלן למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להיכנס מטעמו לבית  הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה.
16.3 אדם שלא ניתן לו היתר כניסה אחראי הקבלן להרחיקו מבית הסוהר.
17. ביטול ההסכם:
17.1 בכל מקרה שהקבלן הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימים מיום שנודע לו על כך בהתראה בכתב, יהיה שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
17.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה שב"ס רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/או לבטל את ההסכם ללא צורך בהודעה מוקדמת לקבלן בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הקבלן;
2. אם ימונה מפרק זמני או קבוע לקבלן;
3. אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 7 ימים;
4. אם הקבלן יסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם של שב"ס;
5. כשיש בידי שב"ס הוכחות לשביעות רצונו של היועץ המשפטי של שב"ס, שהקבלן או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק או 
טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו.

18. קיזוז:
18.1 שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם  
  לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.
18.2 שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור  ו/או שינוי של כל אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
19. תרופות:
על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א  – 1971. 
20. ביול הסכם:
ביול ההסכם והוצאות הביול במידה ויחולו ישולמו על ידי הקבלן.
21. כתובות והודעות:
1. כתובות הצדדים הינן כמופיעות במבוא.

2. הודעות הצדדים תעשינה בכתב.
3. יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום
_______________                                                           ______________

                                הקבלן                                                                                  שב"ס

                          נספח א' - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
                                                    פרק מוקדמות (00)

1. כללי
שב"ס מעוניין באספקת והתקנת מערכת אל פסק למתקן שב"ס ברמלה (להלן: "המערכת"), לרבות הובלה, התקנה, הפעלה, תיעוד, הדרכה ואחריות והכול כמפורט במכרז (כהגדרתו להלן), בהצעת הספק, בהסכם זה ובנספחיו (להלן: "השירותים").

2. תאור העבודה

העבודה נשוא חוזה זה מתייחסת לאספקה והתקנת מערכת אל פסק בהספק של 120KVA.

3. אישורים ומסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו - הגשת מענה לחוזה
3.1. על המציע לצרף להצעתו קטלוגים רלוונטיים למערכת UPS המוצעת וכן למצברים שבכוונתו לספק.
3.2. נתוני מערכת האל פסק יבחנו על פי מסמך הצהרת היצרן לפי תקן IEC 62040-3 . על המציע לצרף להצעתו מסמך הצהרת יצרן זו. ראה נספח ה'.
3.3. בנוסף לקטלוגים, על המציע לצרף להצעתו הצהרת יצרן לפי "ENV 50091-3", המתאימה לדגם המערכת המוצעת על ידו. מודגש כי יש להציג מסמך יצרן מקורי החתום ע"י נציג מורשה של היצרן.
3.4. על המציע לצרף הצהרת יצרן כי המערכות המוצעות עומדות בדרישות תקן IEC62040-2-2.
3.5. על המציע למלא באופן מדויק ומלא את הטבלאות המרכזות את נתוני המערכת המוצעת + תרשימים נדרשים – כמופיעים בנספח ב' פרק 6.
3.6. על המציע להציג את תוכנית ההעמדה של המערכת בחדר ולהתחייב כי העמדה זו הינה בהתאם לתקנים ולתקנות הנדרשות במדינת ישראל.
3.7. המציע מודע ומתחייב כי המערכת המסופקת על ידו פועלת על מתח רשת חברת החשמל ומתח גנראטור של המזמין.

3.8. רשימת היענות מפורטת למפרט:

רשימה מודפסת, מסודרת ומפורטת הכוללת את כל הסעיפים ותת הסעיפים במפרט הטכני המיוחד ורמת עמידתו של הקבלן בהם, כולל הסבר והפניה לדפי נתונים, שרטוטים וכו', לכל אחד מהסעיפים המבוקשים.
4. אחריות הקבלן 
הקבלן מתחייב לבצע את התכנון על ידי מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון בעבודות הנידונות ובעלי רישוי הנדסי מתאים. עבודות התכנון שיבוצעו על ידם יהיו על פי כללים המקובלים בעבודה מקצועית נאותה, ובהתאם לכל התקנים הקיימים, להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי חוזה זה.
הקבלן יוודא חתימתו של כל מתכנן כנ"ל על כל תכנית שתוגש על ידו, וזאת בנוסף לחתימתו הוא כאחראי לעבודה. הקבלן לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריות לשגיאות, אי דיוקים או ליקויים אחרים, העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים שיתגלו, ללא דיחוי וללא תשלום נוסף.
5. חוקים מפרטים ותקנים
5.1. עבודות החשמל והפיקוד יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. עבודות אלו תעשינה בידי חשמלאים מוסמכים.
5.2. העבודה והציוד של המערכות אשר יסופקו יהיו בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים, בהתאם לפרוט הבא: 

5.2.1. תקני מכון התקנים הישראלי.
5.2.2. התקנים המפורטים בנספח ב' למסמכי המכרז.
5.3.  כל חלקי המתכת יהיו מוארקים. הארקה תהיה באמצעות הארקה מקומית,וזאת בהתאם לחוק החשמל. הארקה תיבדק על ידי בודק מוסמך בנוכחות המזמין, כאשר כל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הקבלן. הבדיקה תעשה במספר נקודות כדרישת המזמין.
6. התארגנות באתר הבניה, דרכי הגישה לאתר 
6.1.  שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר הבנייה בלבד.
6.2.  על הקבלן להגיש למזמין, לא יאוחר מאשר 3 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה/הזמנה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמירת שטח התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודות, אם יהיו כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, המחסנים, מיקום המנוף, שטחי מיקום האחסון, מיקום המבנים שישמשו למשרדי הקבלן והמזמין, השרותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב.
7. תנועה ונתיבי תנועה במתקן
7.1.  נתיבי התנועה, כבישים, ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המזמין. כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים - יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המזמין. אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כלשהו בלי לוודא שגלגליו נקיים, והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
7.2.  כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המתקן.
7.3.  על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות כאלה המובילים עפר או חומרי בניה) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת אישורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב”ס וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה.
7.4. תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להימנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסיטם. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המזמין וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.
8. בטיחות
8.1.  על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כלשהי של מי מהרשויות.
8.2.  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו וכן לדאוג לשלום המשתמשים באתרים ובדרכי הגישה.
8.3.  במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.
8.4.  הקבלן נדרש למנות באתר ממונה על בטיחות אשר ימצא באתר במשך כל שעות הפעילות ויהיו בידיו כל הפירסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא. 
8.5.  עם תחילת העבודה, הקבלן ימלא את ההודעה על פעולות בנייה לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המזמין תצלום הודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.
8.6.  אם ימנה המזמין קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים לקבלן ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.
9. שמירה ותאורה
9.1. החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה והמבנים עצמם ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל רכוש של המזמין במבנים, באתר הבניה ו/או בסמוך לו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה למבנים, או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו המבנים במצב המתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המזמין.
9.2. הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או לבטיחות ולנוחיות הציבור. התאורה תותקן בתוך הבניין עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי קביעת המזמין ותופעל בזמן ביצוע העבודות באתר. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.
10. תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים ומערכות
10.1. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת בבית סוהר פעיל ומאוכלס. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המזמין בכל  הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו. על הקבלן לאחוז  בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.
10.2. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר הבניה או  בסביבתו, לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות ויתקן על חשבונו  כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו  עליו להודיע מיד למזמין, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב  ו/או תיקון ו/או לספק מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את  המתקן ו/או המערכת באותה רמת שירות כמו שהיתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.
10.3. ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות המקדימות הנדרשות על פי המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות. הטיפול האמור בס"ק ב' לעיל מתייחס רק למערכות ו/או מתקנים בלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב”ס או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.
10.4. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק הישיר או  העקיף שיגרם לאותם מבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
10.5. היה והקבלן נידרש לבצע הפסקת חשמל באתר מכל סיבה שהיא, על הקבלן לקבל אישור בכתב ביומן מהמזמין ו/או בא-כוח המזמין.
10.6. הגישה לאתר העבודה תהיה דרך שער הכניסה לכלא, אליו תורשה כניסת  עובדים מאושרים בלבד (כפי שיפורט בהמשך). 
11. ניקיון אתר הבניה
11.1. הקבלן אחראי על הנקיון השוטף של העבודות ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודות. כל עודפי עפר ו/או חומרים וכל פסולת בניין מצטברת יסולקו למקום מורשה לשפיכת הפסולת. הקבלן יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביציע העבודה. הנקיון יעשה מדי יום בין אם הלכלוך ו/או הפסולת ו/או העודפים הושארו ע"י הקבלן ובין אם ע"י קבלני המשנה שלו.
11.2. בסיום ביצוע העבודה ולפני מסירתה למזמין, ינקה הקבלן היטב את עבודותיו  באתר כולו, וכן הלכלוך והשאריות האחרים באתר, שלפי קביעת המזמין הנם תוצאה של עבודותיו של הקבלן. הנקיון יכלול שטיפה ונקיון יסודי המתבצע ע"י חברת נקיון בטרם אכלוס של אלמנטים כגון רצפות, קירות, מחיצות, ציפויים, חיפויים, משטחים, דלתות, משקופים, חלונות, שמשות, פירזול, תיקרות, כלים סניטריים, אביזרי חשמל, לרבות הסרת כתמי צבע, שמן וכגון אלו, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
11.3. לא ביצע הקבלן את חובותיו כאמור לעיל, רשאי המזמין להפעיל קבלן אחר לביצוע הנ"ל בכל מחיר שידרש והקבלן יחוייב בכל ההוצאות הנובעות מכך  בתוספת של 12% דמי ניהול.
12. בדיקת תוכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לביצוע
12.1. הקבלן הזוכה יגיש תכנון מפורט ותוכנית העמדה לציוד/מערכות אשר יתקין לאישור המזמין.
12.2. הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות איזון  וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך העבודות ומחוצה לו וכן התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.
12.3. במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובמפרטים, לבין הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.
12.4. על הקבלן להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים בהסכם, לרבות המפרט הכללי (במהדורתו העדכנית), המפרטים, כתבי כמויות, תכניות  וכן מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין ו/או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים להשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע העבודה.
12.5. מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן. הקבלן מוותר בזה על זכות עיכבון בקשר לתכניות ו/או חלק  מהן.
13. אספקת מערכות ואמצעים
13.1. הקבלן מתחייב לספק מערכות ואמצעים העומדים בדרישות ובמפרט המקובל בשב"ס.
13.2. טרם אספקת והתקנת המערכת, תוצג למזמין או מי מטעמו המערכת, על כלל רכיביה השונים, עם מפרטים טכניים + תוכניות לביצוע לאישור.

14. מסדר תשלומים
14.1. התשלום יבוצע כנגד חשבונית עפ"י מסדר התשלומים הנהוג בשב"ס ולפי הפירוט הבא:
14.1.1. אספקת ציוד ומערכות - 65% מערך סכום ההתקשרות.
14.1.2. התקנה והפעלת מערכות - 25% מערך סכום ההתקשרות.
14.1.3. עם סיום בדיקות קבלה וקבלת תיעוד - יתרה לתשלום.
15. שווה ערך
15.1. שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם של נציג המזמין ו/או נציג מח' תקשו"ב מטעמו. באחריות הקבלן לקבל את האישור הנ"ל בכתב. 
15.2. לא אישר המזמין את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או המוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או  המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המזמין כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.
15.3. אישר המזמין שווה ערך והתברר בסופו ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.
16. אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
16.1. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודה את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק. הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב-3 שנים האחרונות, לרבות שמות של מזמינים היכולים להמליץ על עבודתו.
16.2.  סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
16.3. בנוסף, מודגשת זכותו של המזמין לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו, אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המזמין את עבודתו בהתאם לדרישות, לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.
16.4. הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המזמין בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.
16.5. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, ע"י המזמין, לא יהוו עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
16.6. האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.
17. שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים
17.1. המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים במסמכי המכרז ובין אם לא.
17.2. במקרה שמחיר יחידה לסעיף כלשהו אינו נכלל בנספח ב', הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
17.3. ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה):
17.3.1. פירוט למחיר קיים בחוזה.
17.3.2. ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט
 אחר לשביעות רצון המזמין).
17.3.3. הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.
17.4. ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים (המעודכנים לשנה האחרונה) או על פי הצעת הקבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המזמין (מראש ובכתב).
17.5. ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המזמין הנם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.
17.6. מודגש למניעת ספק, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודות הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.
18. תיק מתקן ותכניות עדות (AS MADE), הדרכה לנציגי המזמין
18.1. עם מסירת המערכת לידי המזמין יגיש הקבלן 2 עותקים בקלסרים נפרדים בעברית של תיעוד המערכת (בנוסף נדרש הקבלן למסור עותק מלא ע"ג מדיה מגנטית). הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים, רק במידה ועם סיום ההרצה ועמידה בבדיקות סופיות, ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י המזמין. התיעוד יבוצע על חשבון הקבלן ויכלול:

18.1.1. תאור המערכת.
18.1.2. הוראות הפעלה (נדרשות עם הפעלתן לראשונה של המערכות).
18.1.3. הוראות תחזוקה.
18.1.4. תיק פרוספקטים.
18.1.5. מדייה מגנטית כוללת מלל ותוכניות ערוכה בתוכנותWord, AutoCad, Visio, Excel בגירסה עדכנית.
18.2. ספר המערכת – יכלול, אך לא יהיה מוגבל, לנושאים הבאים:
18.2.1. תיאור כללי של כל מערכת. התיאור יכלול סכמה מלבנית הכוללת את כל מרכיבי המערכת ויכלול תוכנית הצבת אלמנטים בשטח ובמבנים והסבר הסכמה המלבנית.
18.2.2. תמונת/צילום של המערכות.
18.2.3. הסבר המערכת, תפקידה, שימושה וכיצד משתלבת במערכת הכוללת.
18.2.4. תוכניות AS MADE לכל נושא ונושא יופיעו בסיומו של כל הסבר מערכת.

18.2.5. רשימת ציוד. 
18.2.6. הוראות תפעול - לכל מערכת בנפרד.
18.2.7. תפקיד המערכת בליווי תמונות.
18.3. הסבר כללי אודות המערכת בליווי צילום מוגדל לכל מרכיב משמעותי במערכת. 
18.4. הסבר אודות כל מודול במערכת בליווי תמונה מייצגת.  הסבר הפקדים והתצוגות הקשורות לכל מודול. הצילומים יהיו משולבים בהסבר כאשר כל תצלום מייצג את התמונה הנגלית למשתמש בכל שלב ושלב. 
18.5. ספר תחזוקה יכלול:
18.5.1. רשימות חיבורים.
18.5.2. שרטוטים חשמליים.
18.5.3. פורמט ביקורת ברמת מפעיל.
18.5.4. הוראות לביצוע אחזקה מונעת ברמת יחידה/מכלול.
18.5.5. פורמט ביקורת תקופתית.
18.5.6. פרוספקטים - הוראות יצרן ופרוספקטים.
18.6. פירוט הדרישות - להלן פירוט לנושאי תיעוד, הדרכה ותחזוקה:
18.6.1. תוכניות AS MADE - עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תכניות הביצוע ועל חשבונו, מערכת תכניות של כל העבודות ושל כל המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן והמזמין. לשם הכנת תכניות אלו ע"י הקבלן יספק המתכנן למזמין, לפי דרישת הקבלן, גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, עליהן יסמן הקבלן בצבע את כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל בכל העבודות הנ"ל ואלו יופקו ב-PLOT במכון שיכפול ב-2 העתקים לפחות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יקפיד, ירשום וישמור כל שינוי ותיקון בתכניות שייעשו תוך כדי ביצוע העבודה. התכניות והעתקים כפי שבוצעו בצירוף תכניות שינוי ותיקון ימסרו בתיק פלסטי קשיח למזמין לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתו כלולה במחירי היחידה.\
18.6.2. פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת יסופררו בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.
18.6.3. נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה.
18.6.4. רשימת חלקים וחלפים מומלצים לאחזקת המערכת, אם המזמין יבצע את התחזוקה לבדו. 
18.6.5. רשימת כלי עבודה וצב"ד ייעודי הדרוש לאחזקת המערכת.
18.6.6. כתיבת הספרות תעשה בתאום מלא עם המתכנן, לאחר גמר הכנת הספרות יעביר הקבלן למתכנן לפני מסירת המערכת טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המזמין יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת. בנוסף לחומר הכתוב שיוגש נדרש הקבלן למסור העתק במדיה מגנטית כדיסק מלל ב-WORD ושרטוטים ב- AUTOCAD.
18.6.7. ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.
18.6.8. קבלת המערכת מהקבלן מותנית, בין היתר, בביצוע של פרק זה.
18.7. הדרכה  
18.7.1. הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה, שבוע לפני מסירת המערכות למזמין. ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים/טכנאים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.
18.7.2. הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה (הכוללת מצגת Power Point) שתוגש לאישור המזמין שבוע לפני ביצוע ההדרכה.
18.8. עבודות שלא תימדדנה

בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:
18.9. תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב"ס, משרדי הממשלה לרבות המשרד לבטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש,  מכון התקנים וכו'.
18.10. קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
18.11. ביצוע עבודות חשמל, חיבור מערכות ללוחות וחיבור מערכות בקרה.
18.12. אמצעי זהירות למניעת פגיעות, הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבנייה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להיגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.
18.13. סילוק חומרים וחלקי העבודות שנפסלו על ידי המזמין ואספקת חומרים אחרים במקומם.
18.14. ניקוי שוטף של העבודות וסביבתן וניקוי לקראת המסירה.
18.15. קביעת אביזרים בעבודות, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים ופיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להימנע משבירות מיותרות בעת ביצוע עבודות גמר.
18.16. כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמסים החלים עליהם.
18.17. כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
18.18. שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
18.19. הובלת כל החומרים, המערכת, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
18.20. הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, ביטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צג ג' כלשהו.
18.21. הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.
18.22. כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס העבודות ע"י שב”ס, לרבות הפעלות ניסיונות וויסות המערכות האלקטרומכניות, בדיקות נתוני ציוד, הרצות, אימון ותרגול צוותים של המזמין וכו'.
18.23. הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד', תוך כדי הבניה ו/או תקופת האחריות והבדק.
18.24. הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכד').
18.25. אחריות לפעולה תקינה של המערכת הכלולה בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
18.26. זימון בודק חשמל מוסמך (המאושר ע"י המזמין) לאחר התקנת המערכת לאישור ההתקנה באתר.
18.27. רווח הקבלן - מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
19. בדיקות קבלה 
19.1. הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המזמין. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה נדרשים לביצוע הבדיקות, לרבות עומס דמה, יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
19.1.1. באתר ההתקנה בתום עבודות ההתקנה.
19.1.2. המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.
19.2. בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות, מכניות, תפקודיות ותפעוליות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכן ע"י הקבלן ויוגש למזמין, שבוע לפני מועד הבדיקות באתר. לפני ביצוע בדיקת הקבלה של המזמין, תבוצע בדיקת איכות עבודה ע"י בקרת האיכות הפנימית של החברה, כפי הנדרש בנהלי ISO. טבלאות הבדיקה החתומות ע"י מבקר האיכות, יוגשו למזמין לפני ביצוע בדיקות הקבלה. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים יוגשו לאישור. המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.
19.3. מודגש בזאת, כי אין הקבלן רשאי לנתק את המערכות מרגע הפעלתן בגין אי קבלת המערכת או מסיבה כלשהי. בנוסף, מודגש בזאת כי הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה למערכות הנ"ל כפי שניתן (וע"פ התנאים) בתקופת האחריות.
19.4. המערך שיוכן ע"י הקבלן לכל פריט במערכת יכלול לפחות את הטורים הבאים:
19.4.1. מס' סידורי.
19.4.2. מהות הבדיקה.
19.4.3. פירוט הבדיקה.
19.4.4. ערך צפוי כתוצאה (לכל נתון שייבדק).
19.5. הקבלן יגיש למזמין מערך בדיקות מלא לכל פרטי המערכות הנדרשות במפרט/חוזה זה וחתום ע"י מבקר פנימי של הקבלן, הנ"ל (המבקר) יאושר ע"י המתכנן ורק לאחר שיתוקנו הליקויים שמצא המבקר תבוצע הבדיקה.
19.6. ציוד ומערכות המותקנות  ע"י קבלני משנה - תידרש נוכחות נציג קבלן המשנה בבדיקות. וזאת מבלי להפחית מידת אחריותו הכוללת כלפי המזמין של הקבלן.
19.7. לאחר בדיקות הקבלה תוגש לקבלן רשימת ליקויים (אם יהיו). הקבלן מתחייב לתקן ליקויים אלו תוך 7 ימים מהעברת הרשימה לידיו. בתום 7 ימים תעשה בדיקת קבלה שניה. אם תוצאות הבדיקה יתאימו לדרישות מפרט זה ולמערך הבדיקות, תחל תקופת ההרצה ולאחריה תקופת הבדק.
19.8. הרצת המערכת:
19.8.1. עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המזמין תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך שבוע ימים. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.
19.8.2. ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן שבאחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה סופית של המערכת.
19.8.3. בתום קבלה זו תחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת האחריות (תקופת הבדק).
19.8.4. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מן הציוד יופעל וישמש את המזמין גם לפני הקבלה הרשמית. פרק זמן זה לא יילקח בחשבון בשום אופן לחישוב תחילת האחריות/תקופת הבדק.
19.9. הגדרת סיום העבודה: 
19.9.1. סיום העבודה יהיה לאחר קבלת המערכת, הרצה, בדיקתה והדרכה כפי שמפורט במפרט זה.
19.10. בתום תקופת ההרצה יועברו (באם ישנן) הערות/הארות (חומרה ותוכנה וכו') לתיקון ע"י המזמין. הקבלן יבצע את כל השינויים הנדרשים ללא תמורה מצד המזמין.
20. אחריות בתקופת הבדק
הערה: בכל מקום במפרט בו מצוין תקופת אחריות הכוונה לתקופת הבדק.

20.1. הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי הציוד או המערכת המסופקת על ידו, האביזרים והחלפים יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני ולתנאי המסמך ויהיו חופשיים מכל פגם בחומר, בעבודה או בתכנון. הקבלן אחראי שהציוד/המערכת או המערכות והמכשירים השונים יעבדו בצורה תקינה ומשולבת בכל הקונפיגורציות הנדרשות עם מערכות אחרות ובינם לבין עצמם כמפורט במפרט הטכני.
20.2. הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי, פגם או קלקול שיתגלה בביצועי המערכת/הציוד או תת- המערכות, באביזרים או בחלפים הנובעים מעבודה גרועה ו/או עקב שימוש בחומרים, מכשירים, חלקים וציוד פגומים ו/או שאינם מתאימים לאפיון הטכני ו/או הנובעים מתכנון לקוי.
20.3. תקופת האחריות הינה 24 חודשים למערכת ו-60 חודשים למצברים שתחילתם בתום הקבלה הסופית של המערכות.
20.4. במהלך תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים אשר ימצאו לקויים, פגומים או בלתי תקינים תוך שימוש במערכת, בציוד ו/או בחלפים. 
20.5. התיקון יבוצע באתר בו מופעל, מותקן, או מאוחסן הפריט הלקוי.
20.6. בתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע במערכת את כל השינויים הנדרשים אם יתברר כי פעולת המערכת או הציוד לקויים עקב השפעת המכשירים ותת המערכות השונות שנכללו במערכת.
20.7. תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף זה פירושו - איתור התקלה, קבלת אישור המזמין לשנוי בציוד/מערכת, הובלה, התקנה, חיבור, החלפת רכיבים, שינוי טכני, כוונון בדיקה, וכל פעולה אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקינה (לשביעות רצון המזמין) ולהעמידה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני.
20.8. הקבלן ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת שהובהרה לעיל.
20.9. הקבלן יבצע תחזוקה מונעת בביקורים מתואמים ארבע פעמים במהלך השנה, או עפ"י הוראות היצרן (המחמיר מבין השניים). 
20.10. תחזוקה מונעת - בדיקה תקופתית כוללת:
20.10.1. בדיקה חזותית לתקינות הציוד, חווט, שילוט.
20.10.2. הפעלה מלאה של כל המערכות והציוד ובדיקת פעולה של כל הפונקציות.
20.10.3. בדיקת עבודה במתח מצברים ובדיקת תקינות כל מקורות המתח.
20.10.4. בדיקת התקנת הציוד והתשתיות.
20.10.5. בדיקה לפעולה תקינה, בכל רמות התפעול הנדרשות, וברמות התפוקה החשמליות/אלקטרוניות הנדרשות מציוד מותקן ומתופעל.
20.10.6. בדיקת הארקה והגנות ברקים.
20.10.7. בדיקת שלמות פיזית של הציוד והתשתיות (כבלים), הכוללת בדיקת חלודה, צבע, ומפגעים אחרים.
20.11. דו"חות - הקבלן נדרש להגיש דו"ח עבור כל תיקון ובדיקה תקופתית שיבצע, הדו"ח יכלול:
20.11.1. שם המזמין מהמתקן.
20.11.2. זמן קריאה, זמן הגעה לשטח, זמן סיום הטיפול.
20.11.3. תאור התקלה.
20.11.4. תאור התיקון שבוצע.
20.11.5. פירוט רכיבים, מכלולים, יחידות שהוחלפו/תוקנו.
20.11.6. כל דוח יימסר ב- 2 העתקים.
20.11.7. כל דוח ייחתם ע"י נציג המזמין והקבלן המבצע.
20.11.8. כל הרשום בדו"חות, יוזן וינוהל במאגר ממוחשב, באחריות הקבלן, בתוכנת ניהול תחזוקת מערכות ורכיבים אלקטרוניים.
20.12. החברה תתחייב, במסגרת האחריות ועל חשבונה, לטפל בפגמים טכניים או פונקציונליים חוזרים שיתגלו במערכת. הטיפול יכלול איתור מקור הפגם, מציאת פתרון טכני לפגם וביצוע הפיתרון לכל המרכיבים הפגומים במערכת. החברה תתחייב לבצע בתקופת האחריות תיקון ואחזקה של המערכות בהתאם למפורט להלן:
20.12.1. הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה בכל הקשור לתיקון תקלה, לאורך כל שעות היממה (24 שעות), לרבות שבתות וחגים ולמעט יום כיפור.
20.12.2. במקרה של תקלה שגרתית, הגעה לאתר התקלה תוך 24 שעות מקבלת ההודעה בחברה בימות השבוע, כולל שבתות וחגים (למעט יום כיפור) ולהשמיש כל תקלה בפרק זמן שלא יעלה על – 12 שעות. תקלה הניתנת לפתרון ע"י התקנת מכלול חליפי, תתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 5 שעות. בכל מקרה, תיקון תקלה באופן הסופי, תוך החזרה למצב תקין יתבצע לא יאוחר מ- 36 שעות מקבלת הקריאה. בשבתות וחגים לא יאוחר מ- 48 שעות מקבלת הקריאה.
20.12.3. למרות האמור בסעיף טו' - ס"ק 2 לעיל, במקרה של תקלה קריטית המשביתה את המערכת ו/או בתקלה המוגדרת ע"י המזמין כפוגעת במערך המבצעי של הכלא, ההענות לתקלה תהיה מיידית ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 4 שעות, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה.
20.12.4. במידה ונותן השירות אינו מצליח להתגבר על התקלה, יוכל השב"ס 
 להזמין אנשי מקצוע חיצוניים, ע"ח חוזה התחזוקה. האמור בתנאי 
 שהדברים ייעשו בדיווח מובנה, הקבלן ידווח שאינו יכול להתגבר/לתקן 
 התקלה, ושב"ס יודיע על הזמנת מומחה מבחוץ.
20.12.5. ליקויים שיתגלו במסגרת בדיקות יתוקנו במסגרת האחריות. החברה 
 תוציא דו"חות מפורטים על תוצאות הבדיקות.
20.12.6. סבב בדיקות מתמשך, כולל את כל מרכיבי המערכת, לא ייארך יותר 
 מאשר חודש.
20.13. ליקויים חוזרים - ליקויים החוזרים יותר מפעם אחת ואשר יקרו בתקופת האחריות תוך שימוש רגיל, והנובעים מחמת ביצוע לקוי, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו באופן יסודי עד הבאת המתקן למצב עבודה תקין. ליקויים כנ"ל הנובעים מחמת חומר/ציוד פגום יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו בחדשים, תקינים. באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל, מתחייב הקבלן להחליף החלק בחדש. האחריות על החלקים או עבודות בהם נתגלו ליקויים חוזרים, תתחיל מחדש מיום פעולה תקינה של החלק למשך 3 שנים.
21. כוח אדם
21.1. החברה תצרף רשימת כ"א המיועד למימוש הפרויקט כמפורט.
21.2.  הרשימה תכיל את האנשים שיהיו אחראים בתחומים השונים של  הפרויקט, כמפורט בטבלה. עבור מנהל הפרויקט תצרף החברה רשימת פרויקטים שבוצעו בניהולו בהתאמה לסוג הפרוייקט המפורט.
21.3. טבלת כ"א המוצע לצורך הפרויקט.
22. עבודה בשלבים והפסקתה
22.1. המזמין יקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכן בקטע אחר ללא כל תוספת מחיר עבור העברתו ממקום למקום.
22.2. המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות (בהתראה של 24 שעות) להשבית את עבודת הקבלן למשך שני ימי עבודה שלמים לאו דווקא רצופים במשך כל חודש מחודשי ביצוע העבודה ללא כל תוספת תשלום לקבלן ומבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כלשהי בגינה.
22.3. המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות לדרוש השבתת עובדי הקבלן וציודו חלקם או כולם ללא כל התרעה מוקדמת למשך כ- 15 דקות מדי יום עבודה, מבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כלשהי בגינה.
22.4. אישור התכניות והשרטוטים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לפעולה התקינה של המערכת, כנדרש במכרז. בשלבי הכנת התוכניות והשרטוטים לאישור וכן בכל תהליך האישור, תהיה למזמין הזכות ותחול על הקבלן החובה לאפשר למזמין לפקח באופן צמוד אחר תהליך התכנון המפורט. על הקבלן חלה החובה לתת למזמין ללא כל תוספת מחיר, הסברים מפורטים על הציוד, הקונפיגורציות השונות הבאות בחשבון להקמת המערכת, צורות תפעול שונות וכו'. למזמין הזכות לדרוש שינויים ותוספות במערכת בכל שלבי הביצוע אם במהלכם יסתבר שביצועי המערכת אינם תואמים את הגמישות ואינם מותירים את הרזרבות המפורטות במפרט הטכני המיוחד.
23. בחירת חומרים לביצוע  
הבחירה והקביעה של כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בלעדית למתכנן. כמו כן הבחירה בין האלטרנטיבות השונות לאותה עבודה תהיה זו של המזמין. הקבלן יקבל ויבצע את הוראות המזמין ולשביעות רצונו המלאה.
24. חשמל  

 החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י המזמין ללא תשלום אולם ההתחברות למקורות החשמל תעשה ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה. הקבלן נדרש להמציא אישור חשמלאי מוסמך לכלל העבודות שבוצעו, הקבלן נדרש לתמחר את העבודה הנ"ל בהצעתו (לא תינתן תמורה לעבודה הנ"ל מצד שב"ס).

25. קיבוע אביזרים בעבודות  

מהתחלת העבודה ועם התקדמות העבודות, על הקבלן לקבוע, לבטן ולעגן בבניין, ללא כל תשלום נוסף, ווים, ברגים, קוצים, חוטים, שלות, מתלים, עוגנים, טריזים, דיבלים, שרוולים, פלנג'ים, מסגרות, קופסאות, תעלות וכיו"ב שיסופקו על ידי הקבלן, על ידי המזמין ו/או על ידי קבלנים אחרים וכן להשאיר חורים, גומחות, פתחים, חריצים שקעים וכיו"ב למעבר צינורות, חוטים, כבלים, תעלות וכיו"ב או לקביעת הכל על פי התכניות בגודל ולפי דוגמת יתר השלטים הקיימים.

26.  התחייבות וחתימת הקבלן  
חתימת הקבלן בסוף הצעתו=, מאשרת שהוא קיבל את כל הדרוש, למד את כל המסמכים ואת כל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בהצעתו וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
27. ציוד הקבלן  
27.1. מערך ציודו של הקבלן חייב להתאים לדרישות ביצוע העבודות. ציוד אשר אינו מתאים לביצוע העבודה לפי דרישות המפרט, יסלקו הקבלן ממקום העבודה על חשבונו ויחליפו בציוד אחר מהסוג ומהטיב הדרוש.
27.2. כלי ההרמה, המנופים וכל יתר הציוד הדרוש להרמה, להרכבה ולהקמה חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה והבטיחות וחייבים להיות מאושרים על ידי בודק מוסמך.
28. טיפול בחומרים, הובלה, אחסנה והגנה על המבוצע
28.1. יש להוביל את כל החומרים, לטפל בהם ולאחסנם באופן אשר ימנע קלקולים או הפחתת ערכם, הכל כמתואר במפרט לגבי כל מקרה בנפרד, בהעדר תיאום כזה, בכפיפות להוראות המזמין. החומרים יאוחסנו בצורה מסודרת אשר תאפשר תנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל, ותמנע הפרעות מכל סוג שהוא.
28.2. הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות.
28.3. כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין וינקוט כל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת המתקן בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר או מוצר או מלאכה מסוימים, בכפיפות להוראות המזמין.
28.4. אחסון הציוד בכל מקרה שיידרש, יהיה על חשבון הקבלן ועל אחריותו הבלעדית, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על הציוד בפני גניבה, פגיעות מכניות, השפעת מזג אוויר, חדירת לחות, אבק וכו'.
28.5. אם יאבד או יינזק הציוד או חלקו, למרות אמצעי ההגנה, יחולו כל הוצאות ההחלפה או התיקון על הקבלן בלבד.
29. עבודות בשעות חריגות
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות שעליו לבצע הן דחופות וקשורות ללוח זמנים מחייב. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות או יותר ממשמרת אחת ביום, על מנת לעמוד בלוח הזמנים. עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות מחייבות קבלת אישור מוקדם של המזמין. 

_________________ 
        חתימת קבלן

נספח בטיחות
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה להגיש הצעת מחיר למכרז/חוזה מס' ...............  בין ממשלת ישראל, להלן "המשרד", לבין הקבלן: ................................ להלן "הקבלן".
1. במסגרת החוזה יבצע הקבלן אספקת והתקנת מערכת אל פסק למתקן המחשב של שב"ס ברמלה. הקבלן יבצע עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין.
2. העבודה שלעיל תבוצע במבנה קיים שיש בו ציוד העלול להיפגע משריפה.
3. אם במסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה לצורך עבודות שונות, מצהיר הקבלן שיקיים את כל הוראות הבטיחות הנדרשות בדין לרבות:
1. הקבלן יבצע הגנה על הציוד, האביזרים והמתקנים, ברדיוס של 20 מטר 
ממקום העבודה באש גלויה.\
2. בנוסף לעובדים העובדים בעבודה באש גלויה, יחזיק הקבלן במקום העבודה לפחות שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא כי בזמן העבודה, ימצא ברשות עובדים אלו, ציוד הדרוש לכיבוי, בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה.
3. הקבלן יודיע למזמין לפחות 48 שעות לפני תחילת ביצוע העבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות המזמין או הוראות נציג המשרד (אם המזמין קבע כך בהודעה לקבלן) לגבי זמן ומשך ביצוע של העבודות ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות. הקבלן ינקוט לפני תחילת העבודה בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת שריפה אפשרית שעלולה להתלקח כתוצאה מביצוע עבודותיו.
4. למזמין ולנציג המשרד הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המזמין או מהוראות נציג המתקן, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשרד במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
5. בטיחות וגהות - 
1. מבלי לגרוע משאר התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/העובד הנזכרות בהסכם זה, מתחייב בעל החוזה/הקבלן/העובד למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק הישראלי.
2. בכל מקום שבו מדובר בהסכם זה על התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/עובד, יפורשו הדברים כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל.
הקבלן מצהיר כי קרא האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

__________________

חתימת וחותמת הקבלן
(לאחר המילוי - שמור)

נספח בטחון שדה - חוזה מס'______רשימת העובדים (דוגמא)

	מס' סד'
	מס' תעודת זהות
	מס' אישי בצה"ל
	שם משפחה
	שם פרטי
	שם האב
	שם הסב
	כתובת מלאה

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


חתימת הקבלן   _______________________

כ"א העובד

	מס'
	שם +משפחה
	ת"ז
	תפקיד
	השכלה פורמלית
	ותק במקום העבודה

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	


           חתימת הקבלן
נספח ב' - מפרט טכני

פרק 1 – כללי 
מסמך זה מתאר את הדרישות לאספקה והתקנת יחידת UPS עבור שב"ס רמלה.
1.1 דרישות המערכת: (M)
1. מערכת UPS בהספק KW96 /120 KVA לפחות לזמן גיבוי שלא יפחת מ- 30 דקות (סטייה של עד 5%-  בחישוב זמן הגיבוי תחשב כעומדת בדרישה).
2. למערכת יהיה פנל התראות מרחוק.
3. זמן האספקה והתקנת המערכת – 
	אבני דרך
	לו"ז לפי שבועות

	צו אספקה/ הודעת זכייה
	ש

	אישור תיכון המערכת
	ש+1

	אספקת המערכת
	ש+10

	התקנת המערכת והפעלתה
	ש+12


4. המחירים יכללו אספקה, התקנה, בדיקה, הפעלה ומתן שרות ואחריות למערכות ה-UPS אשר יסופקו ע"י הזוכה.
1.2 דרישות מהמציע: (M) 
1. על המציע לצרף להצעתו קטלוגים רלוונטיים למערכת UPS המוצעת וכן למצברים שבכוונתו לספק.
2. נתוני מערכת האל פסק יבחנו על פי מסמך הצהרת היצרן לפי תקן IEC 62040-3 . על המציע לצרף להצעתו מסמך הצהרת יצרן זו. ראה נספח ה'.
3. בנוסף לקטלוגים, על המציע לצרף להצעתו הצהרת יצרן לפי "ENV 50091-3", המתאימה לדגם המערכת המוצעת על ידו. מודגש כי יש להציג מסמך יצרן מקורי החתום ע"י נציג מורשה של היצרן.
4. על המציע לצרף הצהרת יצרן כי המערכות המוצעות עומדות בדרישות תקן IEC62040-2-2.
5. על המציע למלא באופן מדוייק ומלא את הטבלאות המרכזות את נתוני המערכת המוצעת.
6. על המציע להציג את תוכנית ההעמדה של המערכת בחדר ולהתחייב כי העמדה זו הינה בהתאם לתקנים ולתקנות הנדרשות במדינת ישראל.
7. המציע מודע ומתחייב כי המערכת המסופקת על ידו פועלת על מתח רשת חברת החשמל ומתח גנראטור של המזמין, ביחד עם שאר העומסים המחוברים לגנרטור.
8. המציע יחבר את האל-פסק למערכת הגנרטור ברמת פיקוד כך שבפעולת גנרטור יעבור האל-פסק למצב טעינה נמוכה יותר כדי לא להעמיס את הגנרטור.

9. בלוח החשמל הקיים יש להתקין העברה שקטה שתכלול רכיבים כמפורט בסעיף 2.4.1.12.
10. אחריות:
1. למערכת ה- UPS תינתן אחריות מלאה לתקופה של 24 חודשים ל- UPS, ו-60 חודשים למצברים. האחריות תכלול גם שרות לתחזוקה שוטפת בכל תקופת האחריות ללא תוספת תשלום. 
2. המצברים המסופקים יהיו בעלי אורך חיים של 10 שנים בהתאם לתקן Eurobat.
3. זמני תגובה לתיקון תקלות הינם בחלון זמן של 4 שעות 365X24X7.
4. במידה ומשך הטיפול יתארך מעבר ל -8 שעות, יעמיד הספק מערכת חליפית לרשות המזמין. המערכת החליפית תהיה בהספק העומס הנדרש + 20%.
5. האחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר ביצוע כל בדיקות הקבלה לשביעות רצון המזמין.
11. המציע יהיה בעל מערכת בקרת איכות ISO 9001. בדיקות קבלה:
לאחר אישור הציוד וגמר הכנתו במפעל / במעבדת היצרן, על הקבלן לזמן את נציגי המזמין לבדיקה של היחידות הנ"ל לעמידתן בכל דרישות המפרט (Witness Test). בדיקת הקבלה תהיה באמצעות עומס דמי תוך כדי סריקה טרמית. רק לאחר ביצוע בדיקות הקבלה לשביעות רצון המזמין תעבור המערכת לחזקת המזמין.
12. ברשות המזמין להגדיל או להקטין את הכמויות ו/או לבטל פרקים או סעיפים שלמים ו/או בכל ערך כספי שהוא, מבלי שתהיה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, ומבלי שיהיה שום שינוי במחירי היחידה.
13. כל העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, הוראות חברת החשמל, ובהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל 08 מהדורה אחרונה, שבהוצאת הועדה הבין משרדית.
1.3 סיווג רכיבי המכרז

השיטה:
רכיבי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא:

	I (Information)
	רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". 

	G (General)
	רכיב הדורש תשובה כללית ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה.

	S (Specific)
	רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במכרז: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'.

	M (Mandatory)
	רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

	N (Non relevant)
	סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות אלא השמטה מכוונת.


סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג זהו סיווגו המחייב, לרכיב שאין לידו סימון תקף סיווג רכיב האב שלו. מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות בו.
1.4 תנאי סף להשתתפות:(M)
1. המציע הינו יצרן מערכת ה- UPS המוצעת מטעמו למכרז זה  ו/או נציגו המאושר של יצרן מערכת ה- UPS המוצעת מטעמו למכרז זה  . במידה והמציע הינו יצרן מערכת ה- UPS  יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד. במידה ומדובר בנציג היצרן, יש לצרף הצהרת יצרן בכתב  על היות המציע נציגו המאושר.  .
2. דגם ה- UPS המוצע ע"י המציע הותקן בשנה האחרונה, מהמועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות בשני גופים שונים. עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד, כולל פירוט הלקוחות להם סופקו המערכות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות.
3. המציע סיפק והתקין לפחות 10 מערכות אל-פסק בהספק של 60KVA  ומעלה ,בכל שנה מ-3 השנים האחרונות. הוכחת הניסיון תתבצע באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו שמות הגופים להם סופקה המערכת, תוך פירוט אנשי הקשר.
4. למציע מוקד לקבלת קריאות ומערך שירות הפועל בחלון קריאה – 365X24X7. תנאי זה  יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד.
5. למציע צוות טכנאים, הכולל לפחות 4 טכנאים בעלי רישיונות עיסוק כלהלן: מהנדס/הנדסאי חשמל ומחזיק ברישיון חשמלאי ראשי, חשמלאי בודק בעל רישיון חשמלאי בודק, ומתקין בעל  רישיון חשמלאי כנדרש בחוק החשמל. עמידה בדרישות סעיף זה תוכח ע"י אישור רו"ח לעניין המועסקים כנדרש וכן צירוף תעודות רלוונטיות.
6.  כנס הקבלנים הינו חובה ותנאי הכרחי להשתתפות במכרז
1.5 בדיקות מקדימות:
1. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים להגיש לו תוך 3 ימים ממועד בקשתו, כל מידע נוסף המאמת את דרישות הבל"מ לרבות אישורים שונים. 

2. שב"ס שומר לעצמו הזכות לפנות לגורמים אותם ציין המציע, לשם בחינת אופן ביצוע השירות ומידת שביעות הרצון של מזמיני השירות, ויהא רשאי שלא להתקשר עם מציע אשר הבחינה כאמור לא הניחה את דעתו ויתקשר עם מציע לפי ראות עניו.  
1.6 הצטרפות 
1. משטרת ישראל ומשרד הבט"פ רשאים לפנות לעורך המכרז לקבלת אישור הצטרפות לקבלת השירות מהזוכה.אישור זה, באם יינתן, יאפשר להתקשר עם הזוכה בתנאים זהים או מיטיבים לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם.
2. יחד עם זאת, כל הנחה או הטבה אחרת כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר תינתן לגוף נלווה כלשהו אשר יצטרף למכרז כאמור, תינתן מיידית גם לשב"ס.
1.7 תקופת התקשרות.
1. תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה לשנתיים ממועד התקנת המערכת והפעלתה ולשביעות רצון שב"ס.
2. לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לצורך תחזוקה שוטפת ומונעת בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.
3. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
פרק 2  - מפרט טכני מיוחד
 מפרט טכני מיוחד למערכת אל-פסק  120KVA
2.1 כללי: (M)
1. מפרט זה מתאר את הדרישות לאספקה והתקנת מערכת אל פסק בהספק 120KVA (לפחות 96KW).
2. המערכת תהיה מסוג ON-LINE המרה כפולה לפי תקן ENV 50091-3 VFI (יש לצרף נתוני עמידת המערכת בתקן זה).
3. המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה למשך זמן שלא יפחת מ- 30 דקות (סטייה של עד 5%-  בחישוב זמן הגיבוי תחשב כעומדת בדרישה).
4. המערכת תהיה מבוססת רכיבי IGBT, מפוקדת מיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוגPWM IGBT.
5. המערכת המוצעת תותקן במבנה קיים כמפורט בשירטוט המצ"ב ומסומן כנספח ו'. על המציע להציג תוכנית העמדת המערכת ומערך המצברים ע"ב השרטוט המצורף.
6. המצברים יותקנו בחדר נפרד ממערכת האל-פסק כאשר משקל המותר להעמסה בחדר הינו 1.5 טון למ"ר.
2.2 משטרי עבודה: (M)
מערכת אל פסק תעבוד במשטרים הבאים:

2. מצב עבודה רגיל (מתח הזנה קיים):
1. הספק מטען יספק מתח DC למהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים. 
2. המהפך יזין את הצרכן במתח AC מיצב ונקי מהרמוניות.
3. עבודה על מצברים (מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות):
במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא הפסקה או הפרעה למשך זמן הגיבוי שהוגדר.

4. טעינת מצברים (חזרת מקור ההזנה):

תבוצע עם חזרת מקור הספק / מטען לפעולה והזנת המהפך תוך טעינת המצברים.

5. מעבר לעוקף סטטי


במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת (קצר, זרמי התנעה גבוהים) או במקרה של כיבוי הממיר, בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, יעביר העוקף הסטטי את העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך סונכרן למקור הזינה, בצורה אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה.
6. עוקף תחזוקה ידני
5.   מערכת האל פסק תכלול עוקף ידני לצורכי תחזוקה. לבטיחות אישית בזמן שירות או בדיקה,  
 יתוכנן העוקף לבודד את הספק / מטען, מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן דרך הזנת  
 העוקף.

6.   מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכן.

7.   מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק / מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת פעולה 
 ללא מצברים.

8.   עוקף תחזוקה ידני ימוקם במסד עוקף סטטי.
7. עבודה ללא מצברים
9.   לצורכי תחזוקת המצברים, המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק / מטען  
 ומהמהפך.

10.   כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או  
 הפרעה, למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.

8. התאמה לחוק החשמל
המערכת תענה על המפורט בתקנות החשמל – חוק החשמל התקנת מערכות אל פסק סטטיות במתח נמוך התשנ"ט (1993) לפי תקנה 2(2)א' : 
"מערכת אל-פסק הכולל בידוד גלווני בין מוליך האפס במבוא לבין מוליך האפס במוצא, המאפשרת הארקת שיטה במוצא ה-UPS פנימית או ע"י חיבור נקודת הכוכב ביציאה לקו השוואת פוטנציאלים במתקן...".
2.3 נתוני המערכת: (M)
9. המערכת תתוכנן להספק במקדם הספק לפחות 0.8 
10. במקרה שהעומס אינו ליניארי, המערכת תוכל לספק זרם עם  Crest factor = 1:3 ללא הפחתה בביצועים.

11. עיוותי המתח תחת תנאים אלו יהיו:

· THDU ph / N (2%

· THDU ph / ph ( 2%

12. זמן הגיבוי במקרה של העלמות מקור ההזנה לא יפחת מ- 30 דקות (סטייה של עד 5%-  בחישוב זמן הגיבוי תחשב כעומדת בדרישה).
13. נצילות המערכת ((AC TO AC לא תרד מ 92% נצילות בכל עומס בהתאם ל IEC 62040-3
14. מוצא המערכת לעומס, יהיה דרך שנאי מבדל (השנאי כלול במחירי ה- UPS). על המציע לתאר אופן חיבור שנאי מבדל למערכת האל-פסק וכן לציין את אחוז אובדן הנצילות כתוצאה מחיבור שנאי זה.אובדן הנצילות לא יעלה על 3%.
15. מתחי כניסה:
11. הזנת ספק / מטען:

· מתח:
400V ± 10%

· חיבור:
3 פאזות ללא אפס 

· תדר:
50Hz ± 5%
12. מהזנת העוקף:

· מתח:
400V ± 10%
· חיבור:
3 פאזות + אפס

· תדר:
50Hz
16. הרמוניות בכניסה:
מערכת האל פסק תכיל מסנן הרמוניות, אשר יגביל את ההרמוניות בזרם הכניסה בעומס מלא ובעומס של 20 אחוז ל- (THDI(5%)  5%וישפר את מקדם ההספק בכניסה ל -0.96-0.94. על הקבלן להוכיח את טיב הפתרון, על ידי ביצוע מדידות על ה-UPS עם נתח הרמוניות בעת ביצוע בדיקות הקבלה.
2.4 נתונים חשמליים: (M)
2.4.1 ספק/מטען:
2.4.1.1 זרמי Inrush
הספק/מטען יכיל מעגל Walk in אשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי הגבלה הדרגתית של מתח ה- DC של המטען לפרק זמן של 10 שניות.
2.4.1.2 הגבלת זרם
להגבלת אורך החיים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה לערך מקסימלי המומלץ ע"י יצרן המצברים. כמו כן, יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על מנת למנוע עומס יתר על מקורות חלשים כגון גנרטורים.
2.4.1.3 מתח DC
על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר הספק/מטען ארבעה משטרי עבודה.
1.    טעינת ציפה
במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיה VDC 42.2.
2.   טעינה אוטומטית
במקרה של הפסקת זינה ליותר מ- 30 שניות, יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטית, מיד עם חזרת מקור הזינה. לצורך טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המצברים יבוצע משטר זה כדלקמן:
1) טעינה בזרם קבוע ואחר כך טעינה במתח קבוע.
2)  המתח לטעינה במשטר זה יהיה VPC 2.25 וולט לתא. 
3) הטעינה האוטומטית תמשך 24 שעות. עם סיום הטעינה, המתח ישתנה אוטומטית לטעינת ציפה.
3.   טעינה ידנית
משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של 24 שעות. עם סיום הטעינה, יחזור מתח הDC אוטומטית למשטר טעינת ציפה.
4.   טעינת השוואה
לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה קיימת בה קיימים הבדלים ניכרים בין התאים, תאפשר מערכת האל-פסק טעינת השוואה במתח של 2.25 וולט לתא. טעינת ההשוואה תתבצע כאשר המהפך מנותק.
2.4.1.4 מקדם הספק בכניסה
מקדם ההספק בכניסה יהיה 0.96÷ 0.94 עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא.
2.4.1.5 ויסות מתח
הספק מטען יאפשר מתח DC קבוע עם גליות הקטנה מ1% ללא תלות בעומס או בשינויי מתח כניסה (בתחום המוגדר).
2.4.1.6 ויסות מתח בזמני מעבר
שינוי המתח לא יעלה על 5%± במקרים הבאים:

· מדרגת עומס מ-0 ל-100%

· מדרגת עומס מ-100% ל-0
בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.
2.4.1.7 עומס לא סימטרי
סטיית הפאזה תהיה קטנה מ °3.
2.4.1.8 עיוות הרמוני מוצא
המהפך יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח לפי הפירוט הבא:
· עיוות כולל THDU ph/ph ( 2%
· עיוות מתח להרמוניה בודדת קטן מ1.5%.
2.4.1.9 תדר מוצא

תדר נומינלי:
50Hz
יתאפשרו שני מצבי עבודה:

· במצב רגיל, תדר המוצא של המהפך יסונכרן לתדר הזנת העוקף בתחום 0.5Hz±. אם מקור הזנת העוקף הוא גנרטור, יהיה ניתן לסנכרן את תחום חלון התדר ל2Hz±.

· אם תדר מקור ההזנה חודר 2 מהגבולות לעיל, המהפך יעבור למצב של תדר פנימי בדיוק של 1%±. המעבר לסינכרון תדר פנימי וחזרה לסינכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של 1Hz/S.
2.4.1.10 עומסי יתר
מערכת ה- UPS תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל- BYPASS. 

· 110% מזרם נומינלי ל- 10 דקות לפחות.

· 150% למשך 30 שניות.
· 1000% למשך מחזור אחד.
במקרה הצורך יעבוד האל-פסק כגנרטור מגביל זרם כדי לאפשר עבודה במצבים חריגים (עומס יתר גבוה Crest factor גבוה) ללא מעבר לעוקף.
2.4.1.11 עוקף סטטי
17. עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ללא כל הפסקה או הפרעה שהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח והתדר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך או במקרה של תקלה במהפך.
18. ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.
19. אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר לעוקף רק לאחר הפסקה של 500-800msec. במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס.
2.4.1.12 העברה שקטה
1. אל פסק 2 החדש יחובר ללוח חשמל ע"י 3 כבלים כדלקמן:
1.1. לעוקף
1.2. למטען.
1.3. הזנה ללוח אל-פסק
כבלי ההזנה יסופקו ע"י הקבלן לרבות מובילים ויתאימו ל3X200 אמפר ויהיו לא פחות מחתך 70 ממ"ר מנחושת N2XY   כולל מוליך הארקה בחתך 50 ממ"ר.הכבל יחובר ב-2 קצוות ע"י הקבלן.
2. בלוח החשמל הקיים יש להתקין מערך העברה שקטה שתכלול לפחות את הרכיבים הבאים:
2.1.  לחצן מפתח.
2.2.  מגען 3X200 אמפר לפחות הכולל 4 קטבים AC-3.
2.3.  שנאי 24 וולט – לצורך קבלת פיקוד 24 וולט מהאל-פסק לאישור העברה שקטה.
יסופק ויחובר ע"י הקבלן קו פיקוד מהאל-פסק למערכת הפיקוח בלוח כדי לתת אישור פעולה להעברה שקטה. כמו כן יספק ויתקן הקבלן נורית LED לאישור העברה שקטה שתדלק כאשר האל-פסק יועבר למצב עוקף סטטי. הקבלן יחבר את הכבלים בסדר פאזות נכון ויוודא זאת ע"י מכשור. יותקנו שלטים ע"ג הלוח עם הסברים כיצד יש לבצע את העברה השקטה.

במידה ולא יהיה מקום בלוח לרכיבי העברה שקטע, יוסיף הקבלן קטע מבנה כולל כבלי הזנה כח ופיקוד בין הלוחות ללא תוספת מחיר.

3. יש לשלט בצורה ברורה את יחידות האל-פסק והמצברים והמפסקים של היחידות בשלט גדול ובר קימה בצבעים שונים (אחד ירוק והשני כחול).

4. בגמר העבודה יעביר הקבלן ביקורת בודק מוסמך.
2.5 מבנה
2.5.1 מבנה מכני (M)
מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה וההתקנה. הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית. פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה. לוחות המתכת יוגנו בפני ריתוך ע"י תהליך מתאים, כגון גלוון או צביעה באפוקסי.
2.5.2 מידות (M)
המערכת תהיה קטנה ככל האפשר לשם קלות ההתקנה. ראה דרישה בסעיף 2.1 , סעיף קטן ה'.
2.5.3 חיבורים ופסי צבירה (G)
20. כניסות ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת. מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.

21. כל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות.

22. פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומיניום. כבלים יעמדו בתקנים המפורטים בסעיף הבטיחות.

23. חתך מוליך האפס יהיה 150% מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות.
24. החיווט בין מערכות ה- UPS לבין לוחות החשמל יבוצעו ע"י הקבלן ויהיו כלולים בהצעתו ללא תשלום נוסף,לרבות הכח והפיקוד להעברה השקטה. חיבור הכבלים באל-פסק ובלוח החשמל יחולו על הקבלן.
2.5.4 אוורור (M)
המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררים, תהיה יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.

2.5.5 מודולריות (אופציונאלי) (S)
25. מערכת האל פסק תהיה במבנה מודולרי על מנת לאפשר הגדלת המערכת על ידי התקנת מערכות מקביליות נוספות לצורכי הספק או יתירות.

26. השינוי מתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילית או יתירה יעשה בשטח ללא החזרת היחידה למפעל (המערכת תסופק עם כל הכרטיסים והאביזרים המיועדים לשינוי התצורה מבודדת למקבילית).
2.5.6 בטיחות (M)
27. כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה IP20 להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק עוקף תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפסק הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן ללא הפסקה מהמקור החליפי.

28. מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.

29. חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים. כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן:
IEC 60950    60439
2.6 תנאי סביבה 
2.6.1 תנאי עבודה (M)
30. טמפרטורת סביבה:
( 0°c -(+40°c
31. לחות מקסימלית:
95% -  25°C
32. גובה מקסימלי:
1000m
2.6.2 מצברים (M)
תנאי עבודה:

33. טמפרטורת סביבה:
ºC30- 18
34. לחות יחסית:

95% e 25°C
35. גובה:


100m
2.6.3 תחזוקתיות (S)
36. כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית. המערכת תתוכנן לאמינות מקסימלית ומינימום MTTR.

37. המערכת תכלול פונקציית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול. לפיכך פיקוד ה-UPS יהיה אלקטרוני-דיגיטלי לחלוטין (לא אנלוגי), מבוסס מיקרו מעבד וללא כל פוטנציומטרים. כתוצאה בכך יתאפשרו:
13. קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים.
14. כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים.
15. איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק.
16. יציאה לתקשורת נתונים.
38. מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול.

39. למערכת יהיה זיכרון פנימי לא נדיף לזיכרון כל שינויי הסטטוס, תקלות או התרעות, כולל מידע על מכלולים תקולים. מידע זה ייאסף בזכרון המערכת ויוצג ללקוח ע"ג הצג הדיגיטלי של המערכת (כמות הארועים שתישמר בזיכרון הפנימי של המערכת לא תפחת מ- 100 ארועים ונתונים) (Log Event).
2.7 הגנות

2.7.1 מערכת אל פסק (M)
40. מערכת האל פסק תכלול הגנה מפני מתח יתר (לפי תקן IEC 146) וטמפרטורת יתר. המטען יצויד במנגנון התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים במקרה של כיבוי חירום.

41. הספק/מטען יצויד באפשרות לניתוק אוטומטי במקרה של תקלת אוורור בחדר מצברים.

42. הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה- DC מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות יצרן המצברים.

43. העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצא המהפך. המהפך יתנתק אוטומטית אם מתח ה- DC יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן המצברים.

44. המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, במטרה להגן על מעגלי הכוח במקרה של עומס יתר העובר את יכולתו, כאשר מקור העוקף לא קיים, קצר במוצא המהפך יגרום לכיבויו ללא שריפת הנתיכים.
2.7.2 הגנות מצברים (M)
45. אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי וזאת על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.

46. אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה ארוכה בפעולת המערכת (יותר משעתיים).

47. האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמפרטורת המצברים, גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם.

48. מתח גמר פריקה מינימלי לתא יהיה: 1.65V לתא בפריקה מהירה (עד 30 דקות) מתח זה יעלה באופן אוטומטי עד 1.80V לתא עבור פריקות איטיות (מ- 3 שעות ומעלה).
2.7.3 פיקוד (M)
49. האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:

50. מעבר מאולץ לעוקף (או כיבוי המהפך אם מקור ההזנה חורג מהגבולות).
51. בדיקה עצמית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים.
2.7.4 חיוויים (M)
הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:
52. ספק מטען פועל.

53. עומס מוזן ממהפך.

54. התראה כללית - התראה תשולב בזמזם כולל השתקה.

55. זמן גיבוי שנשאר.

56. התרעת מצברים חלשה.

57. הזנת עוקף מחוץ לגבולות.
2.7.5 מדידות (S)
על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:

58.  מתחים שלובים במוצא המהפך.

59.  זרמים במוצא המהפך.

60.  תדר במוצא המהפך.

61.  מתח מצברים.

62.  מתחים שלובים של מקור ההזנה.

63.  זרמי כניסה למיישר Crest Factor במוצא המהפך.

64.  הספק אקטיבי וריאקטיבי.
65.  מקדם הספק של העומס.
66.  אנליזה של עד 150 פרמטרים.
2.7.6 פנל תצוגה אינטגרלי (S)
67. פנל התצוגה בחזית יהיה מסוג LCD דיגיטלי מואר עם דיאגרמה סינופטית של אפשרויות ההזנה השונות.
68. התצוגה תהיה קריאה, ברורה ובעלת רזולוציה של 64X256 נקודות לפחות עם תאורה אחורית (2 שורות לפחות).
69. במידה ול-UPS המוצע קיימת כסטנדרט תצוגה קטנה יותר, יהיה על הספק/ היצרן להתקין צג חיצוני בגודל הנדרש שיחובר במקביל לצג המקורי ויציג את כל האינפורמציה המוצגת בצג המקורי.
70. בגין כל הנדרש לעיל לא ישולם בנפרד ורואים זאת ככלול במחיר המערכת.
2.7.7 פנל בקרה ותצוגה מרחוק (M)
71. למערכת יסופק ויותקן פנל בקרה ותצוגה מרחוק מסוג דיגיטלי שיתחבר למערכת האל-פסק בכבל תקשורת מתאים.
72. הפנל יהיה מקורי של היצרן ויותקן במרחק של עד 100 מ' מהמערכת, במקום שיורה המפקח.
73. התקנת הפאנל כוללת מובילים וחיווט מהאל-פסק לפנל.
2.8 תקשורת (M)
74. המערכת תכיל כרטיס תקשורת ומתאם Ethernet. המתאם יאפשר חיבור המערכת כנקודה עצמאית ברשת עם כתובת משלה ללא תלות במחשב חיצוני. רשימת הנתונים שתועבר תהיה על פי תקן MIM הבינלאומי.

75. בנוסף לנ"ל, תכלול המערכת כרטיסים ופרוטוקולי תקשורת כדלקמן: SNMP, RS232, MODBUS, TCP/IP.
76. המערכת תדע להתממשק למערכת ה- CA של הארגון  .NSM UNICENTER R11 SP1 
77. הקבלן יספק ויבצע את כל הדרוש לחיבור מערכת הבקרה של האל-פסק למערכת בקרת המבנה של המזמין כולל תשתית תקשורת וממשק. החיבור יהיה בתקשורת נתונים. הקבלן יגיש את כל הסיוע והאביזרים הדרושים וכן רשימת הכתובות בבקרה בכדי לסייע לקבלן הבקרה של המזמין "לקלוט" נתונים אלה.
78. בגין כל הנדרש לעיל לא ישולם בנפרד ורואים זאת ככלול במערכת.
2.9 מבחנים (M) 





           

  על מנת להבטיח עמידת המערכת בדרישות המפרט, יבוצעו במפעל היצרן ו/או במחסני הספק בארץ מבחני קבלה בהשתתפות נציגי המזמין (WITNESS TEST). כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות הנ"ל יחולו על הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון במתן מחיריו.
המבחנים יעשו בעומס מלא תוך כדי סריקה טרמית של המצברים.
פרק 3 – מצברים (M)
3.1 סוג המצברים
המצברים למערכת האל פסק יהיו מסוג "עופרת חומצה" אטומים ללא טיפול מסוג "VRLA”, בעלי כושר פריקה גבוה, להספק גיבוי נטו של 96KW (לפחות) למערכת של KVA120 למשך זמן שלא יפחת מ- 30 דקות (סטייה של עד 5%-  בחישוב זמן הגיבוי תחשב כעומדת בדרישה).                                            המצברים יהיו תוצרת אחת החברות הבאות:C&D, ENERSYS, EAST-PENN (DEKA), EXIDE EUROPE,. לא יאושרו מצברים תוצרת המזרח ותוצרת סין.

תאריך הייצור של המצברים המוטבע עליהם לא יעלה על 4 חדשים ממועד ההתקנתם באתר.

3.2 תחשיב מערכת המצברים
1. הקבלן יצרף תחשיב מפורט וקטלוגים להוכחת עמידה בדרישות ההספק וזמן הגיבוי הנדרש. החישוב יכלול את כל הגורמים המחושבים בתהליך כגון נצילות ממיר, שנאי מבדל, שנאי כניסה וכו'. התחשיב יכלול תרשים זרימה DC ו- AC של המערכות הכלולות בחישוב וכן פירוט מלא של כל הפרמטרים שנלקחו בחישוב זה.
2. המצברים יהיו בטכנולוגיית רקומבינציה מטיפוס תעשייתי ומיועדים לפעולה במשטר טעינת ציפה ממושכת, עם פריקות מהירות מידי פעם.

3. אורך החיים הצפוי של המצברים יהיה 10 שנים על פי תקן Eurobat  בטמפ' סביבה של  ºc30, ותינתן להם אחריות מלאה של 5 שנים מגובה במכתב היצרן או נציגו בארץ, בטמפ' חדר של C0 25.
3.3 אמינות המערכת
1. להבטחת אמינות המצברים, מערכת המצברים תכלול לפחות 2 טורי מצברים (אך לא יותר מ5- טורים במקביל). לבדיקת תקינותו של כל טור מצברים, תבצע מערכת האל פסק השוואה בין זרמי המצברים במצב פריקה עם עומס (בהפסקת חשמל או בזמן בדיקת מצברים אוטומטית) ותינתן התראה דרך מערכת האל פסק על תקלה באחד מטורי המצברים.

2. המערכת תבדוק את הטמפרטורה בחדר המצברים ותיתן התראה אם טמפרטורות חדר המצברים עולה על ºc30.
3.4 חיבור מצברים
1. כל אחד מטורי המצברים יוגן ע"י מנתק נתיכים (DISCONNECT DC FUSE) משני צידיו (+ ו - ) אשר יאפשרו חיבור או ניתוק טור המצברים ויגן עליהם מפני קצרים.
3.5 בדיקת מצברים
1. מערכת האל-פסק תבצע באופן אוטומטי בדיקת מצברים בעומס אמיתי מידי פרק זמן ניתן לתכנות (שבוע, שבועיים או חודש). במהלך הבדיקה יופחת מתח המטען לערך נמוך יותר בתחום העבודה של הממיר, אך המטען לא יכובה כדי להבטיח רציפות הזנה גם במקרה של תקלת מצברים. אם נתגלתה תקלה במצברים תינתן אזעקה מהמערכת.

2. חיבור המצברים לממיר יעשה דרך מפ"ז חצי אוטומטי ל- DC מתאים אשר יותקן בארון המצברים ויכלל במחיר המצברים.
3. כל המצברים יותקנו בארונות פח מגולבן צבועים יסוד וגמר אלקטרוסטטי עם מערכות אוורור אינטגרליות, הארונות יהיו מיועדים להתקנה בחדר ה- UPS ללא שום נקיטת אמצעים מיוחדים, הארונות יהיו מקוריים של יצרן ה-UPS ויהיו דומים וויזואלית למארזי ה- UPS.
3.6 תוכנית התקנה
1. הקבלן יצרף להצעתו תוכנית העמדה של כל המערכת בחדר המוצע, הצעתו תכלול את כל הנדרש  לרבות מערכת המצברים, שנאי ולוחות החשמל המסופקים על ידו. הקבלן יצהיר בהצעתו כי המערכת המוצעת על ידו ניתנת להתקנה בחדר המוצע, וכי ההתקנה הינה בהתאם לכל התקנים והתקנות המקובלות במדינת ישראל.
2. הקבלן יצרף (עם הגשת הציוד לאישור) תכנית משורטטת בתיב"ם לסידור מצברים בארונות המצברים וכן אופן החווט וההתקנה (לרבות פרטים וחתכים) ויקבל אישור מוקדם מהמתכנן לפני הביצוע.
3.7 מתח מצברים
3. מתח המצברים (בגמר הטעינה ובסוף הפריקה) וכמות התאים יקבעו עפ"י המלצות היצרנים ובכל מקרה חייבים אישור מוקדם מהמתכנן לפני הביצוע (לא פחות מ- V1.65 לתא).
4. החווט בין המצברים, ובין המצברים ל- S.P.U כלולים במסגרת הצעתו של הקבלן במחירי המצברים, ללא כל מגבלת אורכים והקבלן לא יקבל שום תוספת מחיר בגין כך. החיווט יהיה גמיש מסוג N2XY/FR3, נעלי הכבל ישאו תקן UL או DIN.
פרק 4 – הדרכה+ תיק מתקן ו-AS MADE
4.1 מערך הדרכה (M)
79. הספק יקיים הדרכה כנדרש לאנשי המזמין. 
80. מיקום ההדרכה: במתקן המזמין.
81. ההדרכה תכלול:
17. תאור המערכת.
18. צורת הפעלה.
19. דרך איתור תקלות.
82. ההדרכה תהיה על חשבון הספק ותיכלל במחיר המערכת. כלומר, הספק לא יקבל כל תשלום נוסף בעבורה.
83. ההדרכה תתקיים בתאום עם המזמין ותימשך ככל שידרש לשביעות רצונו של המזמין.
84. ההדרכה תתבצע בחודש הראשון ממועד ממסירת המערכת לשביעות רצון המזמין.
4.2 תיעוד
                             עם מסירת המערכת לידי המזמין יגיש הקבלן 3 עותקים בקלסרים נפרדים בעברית של תיעוד המערכת. הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים, רק במידה ועם סיום ההרצה ועמידה בבדיקות סופיות, ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י מזמין. התיעוד יבוצע על חשבון הקבלן ויכלול:
1. תאור המערכת.

2. הוראות הפעלה (נדרשות עם הפעלתן לראשונה של המערכות).
3. הוראות תחזוקה.
4. תיק פרוספקטים.
5. מדייה מגנטית כוללת מלל ותוכניות ערוכה בתוכנות Word, AutoCad, Visio, Excel בגירסה עדכנית.
4.3 ספר המערכת 
4.3.1 ספר המערכת יכלול אך לא יהיה מוגבל, לנושאים הבאים:
1. תמונת / צילום  של המערכות.
2. הסבר המערכת, תפקידה, שימושה וכיצד משתלבת במערכת.
3. תוכניות AS MADE לכל נושא ונושא יופיעו בסיומו של כל הסבר מערכת.
4.3.2 הוראות תפעול – לכל מערכת בנפרד.
1. תפקיד המערכת בליווי תמונות.
2. הסבר כללי אודות המערכת בליווי צילום מוגדל לכל מרכיב משמעותי במערכת.
3.  הסבר אודות כל מודול במערכת בליווי תמונה מייצגת.
4. הסבר הפקדים והתצוגות הקשורות לכל מודול. הצילומים יהיו משולבים בהסבר כאשר כל תצלום מייצג את התמונה / מסך (במקרה של מערכת ממוחשבת), הנגלה למשתמש בכל שלב ושלב.  
4.3.3  ספר תחזוקה יכלול:
1. רשימות חיבורים.
2. שרטוטים חשמליים.
3. פורמט ביקורת ברמת מפעיל.
4. הוראות לביצוע אחזקה מונעת ברמת  יחידה / מכלול.
5. פורמט ביקורת תקופתית.
6. פרוספקטים.
פרק 5  – אחריות,שרות ואחזקה 
5.1 אחריות (M)
תנאי האחריות הנדרשים:
85. הקבלן יספק אחריות מלאה לציוד (בדגש על חלפים) באתר המזמין למשך 24 חודשים לכלל המערכת ועבור מערכת המצברים ל- 60 חודשים מיום קבלת הציוד ע"י המזמין, ללא הסתייגויות של המערכת באתר.
86. האחריות תכלול החלפת UPS תוך 8 שעות בכל מקרה של תקלה הדורשת הוצאת המערכת מהאתר.
87. בתום תקופת האחריות יהיה רשאי המזמין לממש את אופציית המשך התחזוקה אשר תכלול את כלל תנאי ודרישות האחריות.
5.2 שרות ואחזקה (M)
1. השרות כולל אחזקה מונעת, תחזוקה שוטפת, בדיקה שגרתית, תיקון תקלות, אספקת חלפים, אספקת חומרי עזר ואביזרי עזר.

2. אחזקה תכלול:

1.
טיפול שוטף   -  
אשר יתבצע אחת ל- 90-60 יום בכפוף להוראות היצרן, ואשר יכלול:



(א)
ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל של היחידה.



(ב)
בדיקת נתונים חשמליים:




-
צריכת זרם כללית.




-
תדירות רשת.




-
מתח DC לטעינה.




-
זרם טעינה.




-
מתח כניסה.




-
מתח יציאה.

(ג)
בדיקה כללית, בעיקר חזותית, למצב מערכת המצברים ולוח המצברים.



(ד)
החלפת חלקים באם נדרש (כלול במחיר האחריות).
2.
טיפול שנתי  -  יתבצע אחת לשנה בכפוף למערך ביקורת של היצרן ויכלול גם:



(א)
בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטי.



(ב)
בדיקת נתוני מוצא של היחידה, כולל עיוותים הרמוניים.



(ג)
בדיקת מערכות המדידה.



(ד)
בדיקה חזותית של חדר U.P.S:




-
טמפ' בחדר.




-
פעולת מע' מ"א בחדר.




-
ניקיון החדר.

             (ה)
בדיקה חזותית של היחידה:




-
מצב כללי.




-
מצב לוחות.





-
מצב מפוחים.




-
מצב חיבורים וחיזוק ברגים.




-
קבלים.




-
ניקיון של היחידה.



(ו)
בדיקת מערכת מצברים:




-
מדידת מתח ובדיקה של כל מצבר במצבריה.




-
חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים.




-
מערכת טעינה.




-
מתח טעינה.




-
חדר מצברים
-
מצב.







-
טמפרטורה.







-
ניקיון.







-
מערכת מ"א.



(ז)
מערכת תקשורת :




-
בדיקת תקשורת לבקרת מבנה.




-
בדיקת פנל אתראות חיצוני.




-
בדיקת מערכת השלת שרתים במידה ובוצעה.



(ח)
מסנן הרמוניות - בדיקה.



(ט)
שנאי בידוד - בדיקה.



(י)
החלפת חלפים באם נדרש (כלול במסגרת האחריות).



(יא)
הפסקת פעולת המערכת וכולל:



-
הכנסת היחידה למצב BYPASS.

-
הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן בניתוק והן בחיבור.

הערות:
 - מועד הטיפולים שוטף ושנתי יתואמו עם המזמין מראש.




 - העבודה תבוצע בשעות עבודה שגרתיות 8.00 - 17.00.

- כל פעולות השרות יבוצעו בהתאם להוראות היצרן       

  ועל פי הקריטריונים הנקבעים על ידו.

 - על כל שרות אחזקה ימסור הקבלן דווח מפורט למזמין.

5.3 זמני תגובה לתיקון תקלות (M)
5.3.1 כללי
88. עם קבלת הודעה על תקלה, יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה.
89. הקבלן יתמיד בעבודתו עד לסילוק התקלה.
90. במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרקי הזמן המפורטים בסעיף 5.3.2 להלן, יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה התקינה בהיקף מלא.
5.3.2 זמני תגובה 
1. במקרה של תקלה קריטית, הקבלן מתחייב לענות לקריאת שרות מיד ולא יאוחר מאשר 4 שעות מעת קבלת הקריאה.
2. תקלה משמעה - ארוע הגורם להפסקת פעולת הציוד או עלול לגרום נזק לציוד עצמו או לציוד הקשור אליו.

3. עבור תקלה הדורשת החלפת מערכת ו/או התקנת יחידה חלופית – עד 12 שעות מרגע מסירת ההודעה על התקלה.
4. במקרה של ארוע שאינו מחייב הפסקת פעולת המערכת או גרימת נזק לפעולת הציוד, יהיה הקבלן זכאי להתחיל בביצוע בתוך 24 שעות מעת קבלת הקריאה.

5. קבלת קריאה משמעה - אישור ע"י נציג טכני מוסמך של הקבלן על קבלת קריאה. הקריאה תתבצע בהתאם לנוהל קריאת שרות הרצ"ב.

6. חלון קריאה לפתיחת שירות הינו 24X7. השרות ינתן במשך כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים (למעט יום כיפור). 

7. תיקון תקלות יבוצע ברציפות מרגע תחילת התיקון ועד להבאת המערכת לפעולה תקינה מחדש.

8. על כל שרות, בין אם זה תיקון, טיפול או תחזוקה - ימסור הקבלן דו"ח מפורט למזמין.

9. הספק מתחייב להחזיק במלאי חלפים מתאימים לציוד שהוא מספק למשך עשר שנים לפחות.
5.4 בדיקות קבלה – כללי (M)
91. בדיקות הקבלה יבוצעו הן במפעל היצרן והן פעם נוספת בשטח לאחר ההתקנה. 
92. הבדיקות יעשו לאחר השלמת בדיקה מלאה על ידי הקבלן. הבדיקות יכללו את כל הבדיקות המפורטות בסעיף 5.5 להלן וכן בדיקות נוספות שיקבע נציג המזמין כדי להצביע על התאמת המערכת לכל הנתונים הרשומים במפרט.
93. הבאת עומס מדומה בהספק נומינלי תהיה על חשבון הקבלן.
94. כל הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחיר המערכת. הקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום עבור הבדיקות או עבור הבאת עומס מדומה.
5.5 שלבי הבדיקה (M)
הבדיקות יעשו לפי השלבים הבאים:
95. בדיקות ללא עומס.
96. בדיקות עם עומס מדומה מלא.
97. בדיקות עם עומס המערכת.
5.6 פירוט הבדיקות (M)
1. בדיקת מצבריה גיבוי,עמידה בעומס מלא לזמן הגיבוי שהוגדר עד רמת מתח של 1.67 וולט לתא.

2. בדקת מצבריה -  סריקה טרמית לגילוי טמפרטורת מצברים העולה  ביותר מ 10 מעלות, יחידת מפסק DC וחיבור כבל במערכת.
3. בדיקת  טרמית מערכת אל פסק בזמן העמסתה בעומס מלא (לא מחיוב על מצברים).
4. אחר הפעלתה בעומס למשך 15 דקות יש לבצע סריקה טרמית ע"ג מפסקי זינה בלוח חשמל.חיבורי כבלים בלוח ובאל פסק.

5. בדיקת הרמוניות יש להעמיס את המערכת ב30-40-50-100%,ולבצע מדידת הרמוניות בזרם מטען רמה מותרת היא עד 10% THDI.יש לבצע במקביל מדידת הרמוניות מתח במוצע מרמה מותרת עד 5% THDU.
6. יש לוודא ניקיון האתר אבק ולכלוך משביתים מידית את היחידות.

5.7 ריכוז נתונים

ריכוז נתוני מערכת UPS (M) 
נתונים אלה הינם בהתאם להצהרת יצרן לפי IEC 62040-3
	מערכת UPS

	הערות 
	מוצע
	נתון

	
	
	תוצרת

	
	
	דגם

	
	
	משקל

	
	
	מידות

	
	
	הספק KVA

	
	
	הספק kW

	
	
	מתח כניסה + גבולות

	
	
	נצילות מטען

	
	
	מקדם הספק כניסה

	
	
	מתח יציאה גבולית

	
	
	עיוות מתח ל- 100% עומס

	
	
	עיוות מתח ל- 100% עומס לא לינארי (THDU)

	יש לצרף נתוני יצרן/בדיקות מעבדה 
	
	נצילות מערכת 100%

	יש לצרף נתוני יצרן/בדיקות מעבדה
	
	נצילות מערכת 50%

	
	
	רמת רעש

	
	
	עומס יתר 110%

	
	
	עומס יתר 150%

	יש לציין מיקום שנאי מבדל  (חיצוני/פנימי) ולתאר בפירוט את נתוני השנאי
	
	שנאי מבדל במוצא לעומס

	
	
	תקנים VFI 2 - ENV50091

	
	
	MTBF

	
	
	MTTR

	
	
	4.4 - 2 6100 IEC

	
	
	EN55011A


ריכוז נתוני מפסק עוקף (M)
נתונים אלה הינם בהתאם להצהרת יצרן לפי IEC 62040-3
	מפסק עוקף

	הערות 
	מוצע
	נתון

	
	
	הספק KVA

	
	
	כולל מפסק סטטי

	
	
	מערכת סטטית עומדת בזרם נומינלי ללא הגבלת זמן

	
	
	מידות

	
	
	הספק KVA

	
	
	הספק kW

	
	
	מתח כניסה + גבולות

	
	
	נצילות מטען

	
	
	מקדם הספק כניסה

	
	
	מתח יציאה גבולית

	
	
	עיוות מתח ל- 100% עומס

	
	
	עיוות מתח ל- 100% עומס לא לינארי (THDU)

	
	
	נצילות מערכת 100%

	
	
	נצילות מערכת 50%

	
	
	רמת רעש

	
	
	עומס יתר 110%

	
	
	150%

	
	
	שנאי מבדל במוצא מפסק סטטי

	
	
	תקנים VFI 2 - ENV50091

	
	
	MTBF

	
	
	MTTR

	
	
	4.4 - 2 6100 IEC

	
	
	EN55011A

	
	
	משתמש במגען או במפסק על מנת לקצר את המערכת הסטטית?

	
	
	כמות UPS הניתנים לחיבור במקביל?

	
	
	כולל מודול תקשורת?

	
	
	עוקף מכאני לאחזקה


ריכוז נתוני מצברים (M)
	מצברים

	הערות 
	מוצע
	נתון

	
	
	תוצרת

	
	
	דגם

	
	
	מס' פריקות

	
	
	אורך חיים מוגדר

	
	
	AH

	
	
	מס' טורים 

	
	
	יחידות בטור

	
	
	הגנות כל המצבריה

	
	
	דגם ותוצרת מאמ"ת מצברים

	
	
	הגנת סוף טור

	

	
	ארונות מצברים תוצרת מקורית של יצרן האל פסק


5.8 ריכוז תרשימים נדרשים: (M)
5.8.1 מסמך AC + תרשים (כולל אופן חיבור שנאי מבדל).
5.8.2 מסמך DC + תרשים.
5.8.3 תרשים בקרה.
5.8.4 אופן חיבור שנאי מבדל.
5.8.5 תרשים ארונות/מארזי מצברים.
5.8.6 תוכנית העמדה במבנה כולל מידות.
פרק 6 – מחיר ובחירת הצעה זוכה
6.1 בחירת הספק תתבסס על שני פרמטרים עיקריים: (I)
6.1.1 עמידה בדרישות המפרט הטכני. מודגש כי דרישות המפרט הטכני המוגדרות כ- M הינן דרישות מחייבות. נתונים אשר יהיו מעל לדרישות המינימום המחייבות ישוקללו בחישובי עלות תועלת לבחירת הספק הזוכה בהתבסס על המפל המצורף.
6.1.2 מחיר ההצעה לצורך בחירת הספק יחושב כמחיר המערכת המוצעת הכוללת שתי שנות אחריות ותחזוקה, בתוספת עלות 3 שנות שירות נוספות מעבר לשנתיים הראשונות של האחריות. סה"כ העלות הכוללת לצורך חישוב העלות הינה אספקה והתקנת המערכת ו-5 שנות אחזקה.

המזמין אינו מתחייב לממש את תקופות השירות הנוספות עם הספק הזוכה.
6.2 המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הפרמטרים המרכיבים את הצעת המחיר, הצעה שבה טבלת הצעת המחיר תמולא באופן חלקי לא תידון ותיפסל על הסף.
6.3 המזמין רשאי , לפי שיקול דעתו, לתקן כל טעות חשבונאית שתכתב בהצעת המחיר. (כאשר בפונקציה הסה" הסכום הכולל יתוקן בהתאם)
6.4 ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות בהתאם לפירוט להלן ע"י הכנסתן ביד לתיבת המכרזים שבמחלקת רכישות שבנציבות רמלה.
6.5 ההצעה תוגש בשתי מעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים בתוך מעטפה משותפת.
6.5.1 
מעטפה אחת שבה:
1. ערבות להצעה.
2. אישורים מקצועיים, היענות לתנאי הסף והתנאים המוקדמים.
3. מסמך היענות טכנית + מפרטים טכניים.
4. רשימת לקוחות ותיאור ניסיון בפרוייקטים קודמים, כולל אנשי קשר.
5. על מעטפה זו ייכתב "הצעה טכנית/מנהלתית" עבור מכרז פומבי מס' ______.
אין לכלול נתוני עלות כלשהם בחומר הנמצא במעטפה זו.      אין לכלול נתוני עלות כלשהם בחומר הנמצא במעטפה זו ,הצעה שלא תוגש במתכונת זו עלולה להפסל על הסף.     

6. 
מעטפה שנייה תכלול:
     טבלת סיכום עלויות (סעיף 7.9)


על מעטפה זו ייכתב "הצעה כלכלית עבור מכרז פומבי מס' ______.

6.6 אופן בחירת הספק הזוכה במכרז:
6.6.1 
בחירת ספק זוכה במכרז תעשה בארבעה שלבים:
1.  בשלב א' יבדוק המזמין את עמידת הקבלנים בתנאי הסף כמפורט לעיל. רק הצעות שתעמודנה  
 בתנאי הסף תעבורנה לשלב ב'.

2. בשלב ב' יבחנו ההצעות טכנית בלבד ויינתן ניקוד לחלק הטכני בהתאם לפירוט במפל.
3. בשלב זה יפתחו המעטפות המכילות את ההצעות הכלכליות של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף המנהלתיים והאיכותיים ויינתן ניקוד להצעה הכלכלית בהתאם לפירוט המופיע בעץ השקלול.
4. בשלב זה יתבצע שקלול של הניקוד שניתן להצעות שעמדו בתנאי הסף המנהלתיים והאיכותיים בחלק טכני /ניהולי ובחלק הכלכלי.  
6.6.2 להלן אמות המידה והמשקלות לבחירת ההצעה הזוכה:  
1. בגין מחיר - 70 אחוזים.
2. בגין איכות - 30 אחוזים.
6.6.3 חישוב ציון המחיר - ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר בהתאם לסעיף 7.1.2 תקבל את הציון 100. מחיר ההצעה הנמוך ביותר יהווה את נקודת הייחוס לחישוב ציון המחיר ליתרת ההצעות שהגיעו לשלב זה, בהתאם  לנוסחת החישוב הבאה.


               ציון מחיר = 100  X עלות ההצעה הנמוכה ביותר 
עלות ההצעה הנבחנת
6.6.4 חישוב הציון הכולל במכרז ודירוג ההצעות
הציון הכולל במכרז יחושב ע"י שקלול ציון האיכות (כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף 7.5 להלן וציון המחיר (כפי שהתקבל בחישוב בסעיף 7.4.3 ), בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:
הציון הכולל    =   70 X ציון המחיר  +    ציון האיכות המשוקלל
                                          100
הציון הכולל יחושב בהתאם לציוני המחיר והאיכות כפי שהתקבלו בכל אחת החלופות בנפרד.
6.6.5 ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תבחר כהצעה זוכה.
6.7 מפל (ראה נספח ג' למסמכי המכרז) -
          מציג את הפרמטרים לצורך שקלול ההצעות. הנספח כולל:


-  הנושאים המשוקללים;

-  הציון היחסי לכל נושא;
6.8 ועדת המכרזים תבחר בזוכה שיעמוד בכל תנאי הסף ויהיה בעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר (להלן: "הזוכה").
6.9 בנוסף, תבחר וועדת המכרזים גם בזוכה חלופי, שיעמוד בכל תנאי הסף ויהא בעל ההצעה שדורגה כמספר 2 לאחר השקלול כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "הזוכה החליפי").
6.10 במידה ומכל סיבה שהיא, לא תתבצע ההתקשרות עם הזוכה, יהא שב"ס רשאי להתקשר עם הזוכה החליפי לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. 
6.11 אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
6.12 ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

6.13 סיכום עלויות: (M)
	פרמטר לתמחור
	יחידה
	מחיר בש"ח
לא כולל מע"מ
	כמות
	סה"כ מחיר בש"ח לא כולל מע"מ
	סה"כ מחיר בש"ח כולל מע"מ

	עלות כוללת של המערכת המוצעת בהתאם למפרט הטכני (עלות זו כוללת שתי שנות אחריות ותחזוקה)
	קומפלט
	
	1
	
	

	עלות תחזוקה שנתית בתום תקופת האחריות (עלות התחזוקה השנתית לא תעלה מעבר ל 5% מהעלות הכוללת של המערכת)

אופציה למימוש למשך 3 שנים נוספות מעבר לתקופת האחריות הכלולה בסעיף הקודם
	שנה
	
	3
	
	


6.14 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המחיר הבסיסי של המערכת הנ"ל הינו בסכום קבוע וסופי הכולל את כל רכיבי המערכת, לרבות הובלה, התקנה וחיבור, הרצה, הפעלה ואחריות למשך שנתיים.
תאריך _______________             חתימה וחותמת המציע _______________
	 
	סעיף במכרז
	סעיף בחינה
	 
	קבלן 1 
	קבלן 2
	קבלן 3
	קבלן 4
	קבלן 5

	 
	 
	 
	משקל (%)
	ציון 1-3
	ציון משוקלל
	ציון 1-3
	ציון משוקלל
	ציון 1-3
	ציון משוקלל
	ציון 1-3
	ציון משוקלל
	ציון 1-3
	ציון משוקלל

	טכני
	2.1 א'
	הספק המערכת ב KVA
	30%
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.1 א'
	הספק המערכת בKW
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.3 ה'
	נצילות חשמלית
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.4.1.10
	עמידה בעומס 110%/125%
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	כופל הספק
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.1 ג'
	משך זמן גיבוי
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.5.1.5
	יכולת גידול מרבית של המערכת
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	2.3 ב'
	CREST FACTOR
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	6.1
	MTBF
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	מחיר
	7.2
	מחיר
	70%
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	סה"כ
	1
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	שיטת מתן ציונים
	1 - מענה נמוך ממפרט טכני
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 - מענה תואם מפרט טכני
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 - מענה גבוה ממפרט טכני
	 
	 


נספח ג' – מפל 
נספח ד'

[image: image2.png]NYNL HY NPNYH MANhnD ans

PR AN
nNoYn ov 079 oY
) namd N
1 1APYTD AN INNN N
DN DDA YINIIPY IINY M YD TID2 NHYY 1
1272 M) IS Y O IN DIR D2 IPTH NoanY IN NNy 1N K
IUPIIIN YNV (DMPONI DIMD Y09 N3 TPRYD ,AMON 193 1TO
93N DIONN NP2 DY
1Y 52 IMNON NI MY Y DINK DT DIMDN MXRNND Yowny 2
AMDN 12 0NN MNY
DIDNM 29D >PPON 132 DYY WY 1290 WY POX OY WP MY XY 3
Hmn
75 AMON 72 DINND NONW TIT 532 PANT NN NISIND NN DINY NY 4
M D33 INN N 3 IR PO MR, 1), D9V, THOD MITY) Xon
12 5790 5T 5P AP WA MRN WA NDIdN NIMN NIV (RNY
AT Yy 125 TROMVY M W AMEn
1 IPYTI NN 1NSN NN a

292 NPIY TINNA Y9 1N PYDL NHKD IMAPAND N0 INY 2 P 1
- 1977 -xwounn , punyn pind 118 Pyo

NN WY 4.8, 3.8 ,2.R PYD 395 PIMIANN NI WY D N 2
-1971 - 275N (VTN NOV) FNMON XN NMPD 19 NPaY

nnn PR




נספח ה' -  טבלת נתוני אל פסק ריקה  לפי תקן 62040-3

[image: image3.png]UPS Technicat Specification

Manufacturer's declaration in accordance with 1EC 62040-3

rSub clause Characteristic of Equipment Manufacturer's Declared Values
CONSTRUCTION
Mode! catalogue reference UPS cabinet:
Model rating Output
e e KVApfO... (e kW) @ 400 Volts
Classification
Dimensions length X depth X height
) QO ) S mm {ups}
Weight without batteries
kg _(ups)
ENVIRONMENTAL
4.1.4 Ambient storage temperature range
e to +...... in the protective package
412 UPS power electronics:
Ambient service temperature +0to +40°c
Battery:
o 0 o °c without the life time
411 Maximum service altitude | e m above sea level, max. ... m
with .......% derating per + 100 m
4.13 Relative humidity range
....... 10 ........%, no condensation allowed
EN 60529 Degree of protection
[,
7.3 - Acoustic noise at 1 m
.......... dBA (1507779}
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - INPUT
i Rectifier input: 3X230/400V nominal;
Tolerance:
52.2and6.3.2.1 Rated input voltage and voltage tolerance foi N (%, +.....%) at 100% load,
e e (e %8, +....... %) At 50% load.
Bypass input: 3X230/400V nominal;
Tolerance:
V (oo %, F oo %)
5.2.2and6.3.2.2 Rated input frequency and frequency
tolerance 50 Hz, TOLERANCE *......... HZ





[image: image4.png]5.2.2and 6.3.10

Rated input current

5.2.2and6.3.9.2

Maximum input current

522

Input current distortion at rated input
current

rereerirm s % THD (in nominal linear-load
condition)

UPS Technical Specification

Manufacturer's declaration in accordance with IEC 62040-3

Sub clause

Characteristic of Equipment

Manufacturer's Declared Values

5.2.2and6.3.10

Input power factor

[ At % load condition
[ A e % Joad condition
522 Rectifier input:
Number of input phases 3 Phases
Bypass input:
3 Phases + Neutral
OUTPUT WAVEFORM
5312 Waveform - Normal mode 7 [ sine waveform
5312 Waveform — Stored energy mode Sine waveform
Transfer — Normal mode / Stared energy No break
Break time / make time No break

ELECTRICAL OUTPUT CHARACTERISTICS — STATIC CHARACTERISTICS - NORMAL MODE

53.2 Rated output voltage 230/400, V.rm.s
Output voltage variation
L V(i %)
Crest factor for load specified by standard
62040-3
! Rated output frequency (nominal}
50 (default) or........... 0 Hz
6323 Output frequency synchronized phase
error at change of mode o (default), *........., OF *......... Hz with
} slewrate *.......... Hz/s
Rated output apparent power
| ... KVA
| Rated output active power across linear
fload ] e kw
i Rated output active power across a
‘ reference (pf 0.7 ind/0.9cap) linear load | .o kw /. ... KW
6.3.42 Total voltage distortion across a linear
load e %
6.3.81 | Total voltage distortion across a
_reference non-linearload [ e %
6342 1 Individual harmonics voltage Please attach separate declaration





[image: image5.png]5.3.2and6.3.5.3

Short circuit capability

.. ms
5.3.2and6.35.1 ‘ Overload capability Without bypass:
; 10 MIN e % load
: 305€C P % load
“ 10 S6C Zomvrvsnirerrrerrerennnnn. %6 102d
With bypass:
CONtINUOUS >..eccrrereeicannnnn % f02A
e S e %o lOBD
5.3.2and6.3.4 Range of load power factor permitted —
linear load Normal:....cocens laggiNg ~ ..o leading

Number of output phases

3 Phases + Neutral

53.2and6.3.4.5

Output voltage unbalance at reference
unbalance load

i+

%

5.3.2and6.3.45

Maximum phase angle variation

+ o

5.3.2and6.3.6.1

{ Output voltage dynamic variation during

and 6.3.6.2 normal/stored energy mode of operation %
| and vice versa
6.3.7.1and 6.3.8.4 Output voltage dynamic variation due to
load changes % % With ........... ms recovery {from 10% to

90% load step)

I"Maximum rate of change of output
1 frequency

Hz/s

ELECTRICAL OUTPUT CHARACTERISTICS - STATIC CHARACTERISTICS — STORED ENERGY

5.3.1 Rated output voltage 230/400Vr.ms
6.3.4.4 Output voltage variation
Foiieiininns vr.ms
Crest factor for load specified by standard
62040-3
6.3.4.3 Rated peak output voltage
| o e v
6.3.44 Rated peak output voltage variation
+.. .V
5.3.2 . Qutput frequency
50 Hz (default) or .......... Hz
532 Output frequency variation
[0 RN Hz
532 " Rated output apparent power
.................. kVA
532 Rated output active power





[image: image6.png]53.2

Rated output active power linear (0.9 pf)

load kw
6344 Total output voltage distortion
............... % THD {linear load condition)
<evverrenn.% THD (non-linear load condition}
6.3.4.4 Individual harmonic voltage — linear load
| 63.2and6.3.82 Individual harmonic vo\tagé —non-linear | -
' load
5.3.2and Short circuit capability
...................... A, MaX. cocverreeeo MS
5.3.2and6.3.5.2 Overload capability
53.2 Range of ioad factors permitted
Normal: ...........|laggINg —................ leading
53.2 Number of output phase 3 Phases + Neutral

ELETCRICAL OUTPUT CHARACTERISTICS - DYNAMIC CHARACTERISTICS — STORED ENERGY

6361 Output voltage dynamic variation during

transfer from stored energy mode t0 | i %

normal mode
6.3.7.1 Output voltage dynamic variation due to

load changes Foen % WILH ms recovery (from

10% to 90% load step)
EFFICIENCY

6.6.11 Efficiency Input / Output

............... % at 100% rated linear load

............. % at 75% rated linear load

% at 50% rated linear load

............... % at 25% rated linear load





[image: image7.png]6.6.11 ‘ Efficiency input / Output
‘ ............... % at 100% rated non-linear load
‘\ ... % at 75% rated non-linear load
‘ ............... % at 50% rated non-linear load
- e % at 25% rated non-linear Joad
{ Heat dissipation
‘ ................... W at 100% rated linear {oad
................... W at 75% rated linear load
................... W at 50% rated linear load
................... W at 20% rated linear load
SYNCHRONIZATION
6.3.6.4 Acceptable voltage difference
I S %
6.3.2.2 Range of frequency synch
Fone Hz slew rate *.............. Hz/s
6.3.6.4 Maximum phase error
.......... degrees
5.4 STORED ENERGY MODE OPERATION
(j Duration of maximum permitted stored
| energytime atratedload |
63951 Stored energy time rated load Please attach separate declaration
6392 Restored er\ergy time to 90% charge
Max. .............. h recommended
Battery rating and quantity
Battery voltage ........... F o V= Vv
| Battery recharge profile
6.3.9.1 Battery cut-off voltage
[ e VPC with 2 min shutdown timer;
................. VPC absolute value
5.8 CONTROL AND MONITORING SIGNALS
5.8 ‘ list of indication and remote Please attach separate declaration
Alarm/monitoring or interface devices
5.5.2 BYPASS CHARACTERISTICS
55.2 Type of bypass
.......................................................... (standard)
5.5.2 Mechanical/static No /Yes Yes / No
5.5.2 No break transfer / break transfer
5.5.2 Break time / make time





[image: image8.png]55.2 Maintenance bypass

552 Bypass protection fuse circuit-breaker
rating [RTRRRY .
5.5.2 Galvanic isolation fitted

5.7 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Immunity, see IEC/EN 62040-2

Emission, see IEC/EN 62040-2





נספח ו' -  מבנה מערכת אל פסק ומצברים

[image: image9.jpg]90A 0'11¥N 32 7' NN 73

! T ro—d P
__ M \ _
I ATm e | : o
! | ! o
, 5 AN ] 8
i ©_,
k4P — //4_._ MM
327
Ep
FE L 40
@x m ®
N a o) o
u = [ql] =
(5]
i’ 8
0l Yl el
_ — 604 32
! ; [N
‘ ﬁ 1£3 ~ s
ol S Q pIn | 712
v a * @ wmn )
] o 0N T 0N TN
t M_a o0 % pn





כנס ספקים  יערך ביום 10/03/2011 יום ה' בשעה 10:00.





מקום המפגש: בניין בית מורשת, מול נציבות שב"ס ברמלה





ההשתתפות בסיור חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז





מחיר הבסיס    X








PAGE  
PAGE  

-  -

