185

שירות בתי הסוהר
   


       
[image: image4.png]


   
מינהל טכנולוגיות
מחלקת תקשוב
מכרז פומבי מס' -  107/2011

אספקת, התקנת ותחזוקת גשרי תאורה, פנסים מהבהבים, מערכות כריז ומערכות CCTV  לרכבי הסיור והליווי של שב"ס
אפריל 2011
מכרז/ חוזה מספר
- 107/2011 
נושא המכרז

אספקת, התקנת גשרי-תאורה, פנסים מהבהבים, מערכות כריזה ומערכות CCTV  
 לרכבי הסיור והליווי של שב"ס, לרבות אחריות למערכות. 
היזם והמזמין

שב"ס – מינהל טכנולוגיות – מחלקת תקשוב – רח' יפו 224 ירושלים
שב"ס - רמ"ח תקשוב – גנ"מ משה וייס
אחראי מכרז

שב"ס – מינהל  טכנולוגיות – מחלקת תקשוב – רע"ן הנדסת תקשוב -  סג"ד אלי ברלב

מכרז/ חוזה מספר
- 107/2011  

    רשימת מסמכים למכרז /חוזה

א.
הרשימה מורכבת מהמסמכים הבאים:

	המסמך
	מסמך מצורף
	עמוד
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך מס' 1
	הזמנה להציע הצעות
	4
	
	

	מסמך מס' 2
	הסכם
	14
	
	

	נספח א'
	נספח בטחון שדה
	29
	
	

	נספח ב'
	כתב התחייבות לשמירה על סודיות
	30
	
	

	נספח ג' - 1
	תנאים כלליים מיוחדים
	32
	
	

	נספח ה'
	נספח בטיחות
	57
	
	

	נספח ו'
	תצהיר מנכ"ל
	58
	
	

	טבלה 1-3
	עבודות קודמות
	59-61
	
	

	טבלה 4
	ניסיון קודם מעבודות שירות
	62
	
	

	טבלה 5
	טבלת היענות
	63
	
	

	טבלה 6
	טבלת כ"א המוצע לצורך הפרויקט
	64
	
	

	נספח ג' - 2
	מפרט טכני
	65
	
	

	נספח ד'
	כתב הכמויות      
	96
	
	

	טבלה 7
	פירוט מערכות קיימות לתחזוקה
	104
	
	


ב.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

ג.
הצהרת הקבלן: הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, הוא קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

ד.
בזאת מפנים תשומת לבו של הקבלן לכך שהמפרטים הינם כלליים ולכן יתכן שסעיפים או פרקים מסוימים אינם מתייחסים לעבודה זו.

מסמך 1 - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'- 107/2011 

הזמנה להציע הצעות
תיבה מס' - 1
1. א. הנכם מוזמנים בזה להגיש לשב"ס הצעת מחיר לאספקת הטובין או השרות המפורטים     
במפרט המצ"ב. פרטים נוספים ניתן לקבל במח' הרכישות בנציבות שרות בתי הסוהר 
ברמלה,  בימים א' - ה' – טל': 08-9776347/6847.
2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד   בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז.טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
3. הנחיות לאינטרנט:
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 

2. על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצ"ב, לחתום עליו ולהניחו במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בתיבת המכרזים לעיל, על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.
3. המועד האחרון לקבלת ההצעה הוא: עד לתאריך  30/05/2011  שעה 12:00
4. בשאלות הבהרה יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084              
       לא  יאוחר מיום 11/05/2011 שעה 16:00.
5. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שיעשו ע"י המציע במסמכי המכרז בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
	כנס ספקים   יערך בתאריך  1/5/2011  יום א' שעה 10:00. 

מקום המפגש: בית מורשת, נציבות שב"ס (רמלה)

ההשתתפות בכנס חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז


6. ההשתתפות במכרז תהיה מותנית בהמצאת מסמכים אלה:

1. אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.
2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ש המציע/ המחאה בנקאית לפקודת שירות בתי הסוהר 
        
ע"ס 10,000 ₪ . תוקף הערבות עד לתאריך 2/10/2011.

1. ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, 

2. ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה.

3. אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה.

4. באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 

3. אישור רו"ח או עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה בתאגיד (אם המציע הינו תאגיד).
4. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' 1976.
5. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
6. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף  4  לנספח ג' - 1  , ולצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור.
7. לא יצורף איזה מהמסמכים או שהמסמך שצורף אינו תואם הנדרש - רשאית ועדת המכרזים של המזמין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ההצעה או להתיר למציע להשלים החסר. על אף האמור, מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות בנקאית/ המחאה בנקאית כאמור, הצעתו תיפסל.
8. 
כל התניה על תנאי מתנאי המכרז, ולרבות זמן אספקה, תקופת התקשרות, תוקף ההצעה, תנאי ההצמדה וכדומה  תחשב כבטלה. במידה ויודיע שב"ס למציע על זכייתו במכרז בכפוף לבטול התניותיו כמפורט בסעיף זה, והמציע יסרב יהיה שב"ס רשאי לחלט ערבותו ו/או להעביר הזכייה למציע הבא אחריו.
9. 
אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' בין אם במסמכים עצמם, ובין אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכד', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב, לראש מחלקת רכישות.
10. 
כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/ או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושו הבלעדי של שב"ס הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לשב"ס לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 2 לעיל, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/ או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לשב"ס. התשלום ששילם המציע למזמין לצורך קבלת מסמכי המכרז בהשאלה, לא יוחזר.
7. הזוכה במכרז יפקיד בידי שב"ס ערבות בנקאית, בלתי מותנית ע"ס 5% מסכום ההתקשרות השנתית כולל מע"מ, עם קבלת ההזמנה המאושרת או עם חתימת ההסכם. (ערבות זו תחליף את הערבות/ המחאה  שנדרשה בסעיף 6 ב').
8. תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה עם אופציה לשב"ס להאריך ההתקשרות עד שלוש שנים נוספות או חלקן.
9. הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי.
10. שב"ס יהיה רשאי להרחיב אספקת הטובין/שירותים נשוא מכרז זה בהיקף של עד 50% מהיקף ההתקשרות השנתית . על  הרחבת ההתקשרות יחולו הוראות מפרט זה ותנאי ההתקשרות המקורית.
11. תנאי הצמדה
כמפורט בנספח הצמדה הרצ"ב.
12. תוך תקופה של 120 יום יהיה שב"ס רשאי לדרוש מן המציע להתקשר עימו בהסכם או בהזמנה על פי תנאי מכרז זה ובהתאם להצעתו ולהתחייבותו של המציע בתנאי מכרז זה. המציע מתחייב לחתום על הסכם / הזמנה עם שב"ס בהתאם להצעתו עפ"י התנאים כמפורט במכרז זה.
13. לא קיים המציע התחייבויותיו כאמור לעיל, יהיה שב"ס רשאי לגבות את הבטוחה שצרף להצעתו, כמפורט בסעיף 6 ב' לעיל, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.
14. א.   תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז (להלן:- "הספק") יהיו עפ"י מכרז זה והתנאים 
   
  הכלליים לאספקת טובין / שירותים (להלן: - "התנאים הכלליים ") המצ"ב, ובהתאם 
  לתנאי ההזמנה שתוצא לספק, ואשר לשב"ס הזכות לשנותה על מנת להתאימה    
                 לצורכי מכרז זה. 

2. בכל מקרה של ניגוד בין התנאים הכלליים המצ"ב לבין התנאים המפורטים בגב ההזמנה כוחם של התנאים הכלליים עדיף.
3. במידה ויצורף הסכם מיוחד לאספקת הטובין/שירותים נשוא המכרז ו/או יצורפו תנאים מיוחדים להזמנה יהיה כוחם של ההסכם המיוחד ו/או התנאים המיוחדים עדיף על כוחם של התנאים הכלליים. הוצאות הביול בגין ההסכם ו/או ההזמנה יחולו על הספק.
15. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים שונים ו/או לקבל רק חלק מההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה כלל. שב"ס יהיה רשאי לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק התקשרות עם הזוכה במכרז כל סיבה שהיא.
16. המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/ מכרז.
17. ההצעה המתאימה ביותר תיבחר תוך התבססות על אמות המידה כמפורט במפרט.
18. תנאי תשלום
תוך 30 יום עד 60 יום ממועד קבלת הטובין/ השרות/ העבודה או מיום הגשת החשבונית, מאוחר מבין שניהם. (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו לשב"ס טובין פגומים או חסרים, חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות).
19. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.
20. תינתן העדפה לטובין תוצרת הארץ בשיעור 15% בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה- 1995 (להלן: "התקנות"). כתנאי לקבלת העדפה כאמור, על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאים הקבועים בתקנות.
21. א.   הצעת המציע תיחשב כניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי   
                 אם יקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
          ב.    רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד  

                 מקצועי,יציין בדף ניפרד  את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות  

                 החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים 

                 מהצעת הזוכה בשל סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. 

                 מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או מקצועי.

           ג.   ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או  

                 סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

הערות

1. הצעת מחיר יש לציין על גבי טופס זה, או על גבי טופס נספח במידה ומצורף כזה במסמכי המכרז.
2. המען לאספקה: כמפורט במפרט.
3. האריזה, ההובלה ועלויותיהן יחולו על הזוכה במכרז.
4. במידה ומדובר באספקת טובין,  הזוכה במכרז יידרש להציג דוגמא לאישור טרם התחלת הייצור הסדרתי.
5. על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז- המפרט, ההסכם הודעות התיקון (במידה וקיימות) -  חתימה + חותמת מורשה/שים החתימה מטעם המציע. 
6. את ההצעה יש להניח אישית בתיבת המכרזים הרלוונטית (אין לשלוח ההצעה בדואר).
ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצויין במסמכי המכרז ו/או שצויין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לגבות  את הערבות שמסרתי להבטחת התחייבותי זו, בנוסף לכל סעד אחר עפ"י הדין. 
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
פרטי המציע
	
	
	
	
	

	המציע
	
	מס' עוסק מורשה
	
	מס במקור

	
	
	
	
	

	כתובת
	
	מס' טלפון
	
	מס' פקס

	
	
	@
	
	

	שם איש הקשר
	
	E MAIL
	
	מס' נייד


פרטי הבנק
	
	
	
	
	
	
	

	שם הבנק
	
	מספר סניף
	
	מספר חשבון
	
	כתובתו


	
	
	/               /

	חתימה וחותמת המציע
	
	תאריך


אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע  __________________

אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע. 
ולראיה באתי על החתום
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	ת.ז
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


נספח הצמדה למכרז מספר 107/2011
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
(הספקת טובין/ שירותים/ עבודה) 
1. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות לרבות עבודות בינוי וסלילה, ניתן להצמיד לשינויים במדד הרלוונטי אך ורק אם זו התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.
1. שם המדד:       מדד מחירים לצרכן- כללי- לוח 11 המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של  

                מחירים מאת הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה.
2. מדד בסיס:      מדד חודש אוקטובר שנת 2012.
3. מדד קובע:         המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית, בכפוף לאמור בסעיף 

               קטן ו'.
4. מחיר בסיס:   המחירים שהוצעו במכרז.
	[image: image1]     מדד קובע בנקו')

1 - __________

     מדד בסיס (בנקו')


5. חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:
6. עדכון המחיר יהיה החל מיום  30/11/2012, בהתאם למדד הידוע במועד הגשת החשבונית. 
7. במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה - מועד התחלת עדכון המחיר יידחה בהתאם.
8. בנוסף לאמור ב - סק' ז' לעיל, יודגש כי עדכון המחיר ייעשה אחת לשנה בכפוף לבקשת המציע, החל ממועד האישור - עבור חשבוניות עתידיות.
2. עם אספקת הטובין/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק ,מובהר כי ספק לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  הספק מותנה באישור שב"ס.

3. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.
4. זכותו של שב"ס לבדוק ולשנות, בתום כל שנה, שיטת ההצמדה, בהתאם לתנאים המשתנים במשק.
5. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
6. על אף האמור בסעיף 1 ו' לעיל, אם במהלך 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד תחילת ההתקשרות, תעשה התאמה לשינויים כדלקמן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% , לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון. 
7. במקרה של עליית מחירים חדה, עקב שינוי במחירי חומרי ה בעולם ו/או שינויים אחרים, הספק רשאי יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור שינוי המחיר בהתאם.
במקרה של ירידה חדה במחירים, לשב"ס שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם.

8. תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1. הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך  מכרז מספר 107/2011 – אספקת, התקנת ותחזוקת גשרי תאורה, פנסים מהבהבים, מערכות כריז ומערכות CCTV  לרכבי הסיור והליווי של שב"ס (להלן:"המציע"). 
2. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
3. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "תושב ישראל" ו"בעל זיקה" כהגדרתם  בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
4. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ) התשנ"א - 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים " ) בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן " מועד ההגשה " ).
5. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום" ) בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם
	
	תפקיד
	
	חתימה וחותמת


אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת


אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ.

לכבוד

ועדת המכרזים 

שרות בתי הסוהר


הנדון:- הצעת _________________________ במכרז מס' ________ /_______

                                                          (שם המציע)
1. עיינתי בהצעת המציע _________________ במכרז מס' _______ (להלן:-"ההצעה"). 




         (שם המציע)
2. הריני לאשר כי פריטים אלו:
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
· ___________________________________________________
     שבהצעה הינם "טובין מתוצרת הארץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים    
     (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התש נ"ה  - 1995 (להלן:- "תקנות 

     תוצרת הארץ").
3. שיעור "המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", כהגדרת מונחים אלה בתקנות תוצרת הארץ, לגבי הפריטים דלעיל היינו כדלקמן:         

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. אישור רואה חשבון להצהרה

	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם רו"ח
	
	חתימה וחותמת רו"ח


תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

1. אני עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 
2. המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה: 
	
	
	

	גב'
	
	מס' ת.ז


	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם עו"ד/רו"ח
	
	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח


תצהיר בעלת השליטה

אני _____________________________ מס' ת.ז.   _____________________
 

מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב – 1992 .

	
	
	
	
	

	שם מלא
	
	חתימה
	
	חותמת


כתב התחייבות לשמירה על סודיות

1. אני הח"מ 

	
	
	

	שם פרטי
	
	שם משפחה


	
	
	

	ת.ז
	
	כתובת


2. מתחייב זאת כדלקמן:

1. לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע עקב ביצוע הסכם מיום ____________ ולא להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם או גוף כל ידיעה (לרבות בדבר סדרי בית הסוהר, שמירה בו, פרטי סוהרים ואסירים) שתגיע אלי בקשר עם ביצוע ההסכם הנ"ל.
2. להישמע להוראות הסוהרים ועובדים אחרים של שרות בתי הסוהר כל עת שהותי בתחום בית הסוהר.

3. לא ליצור קשר עם אסיר כלשהוא מעבר לדרוש לשם ביצוע תפקידי לפי הסכם הנ"ל.

4. לא להכניס ו/או להוציא ו/או להעביר בכל דרך שהיא לתחום בית הסוהר, כל חפץ (לרבות מסמך, כספים, נייר, מזון טבק ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא) שלא הותרה הכנסתו ו/או הוצאתו ו/או העברתו על ידי מנהל בית הסוהר או מי שהוסמך לכך על ידו.


3. אני מצהיר בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי שאי מילוי התחייבותי בסעיף 1א' לעיל תהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
2. ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי לפי סעיף 2א', 3א', 4א' לעיל יהווה עבירה לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) התשל"ב 1971.

	
	
	

	תאריך 
	
	חתימה וחותמת המציע


מסמך 2 - הסכם
                            שנערך ונחתם ביום ________ לחודש ________ שנת 2011

בין

שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,
המיוצג ע"י ראש מינהל ת"ל וחשב שירות בתי הסוהר
המוסמכים להתחייב ולחתום בשמו

שכתובתו: ת.ד. 81 רמלה 

(להלן: "שב"ס")

לבין
______________________

ח.פ__________ המיוצגת ע"י

מר _____________ המצהיר כי הינו

רשאי להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה

שכתובתה: ________________________

(להלן: "הקבלן")

הואיל:
ושב"ס מעוניין באספקה, התקנה והפעלה של  גשרי-תאורה, פנסים מהבהבים, מערכות כריזה ומערכות CCTV לרכבי הסיור והליווי של שב"ס וכן, באמצעים נוספים לצורך 
             מתן אפשרות פיקוד, שליטה ובקרה טובים יותר ברכבי שב"ס (להלן: "המערכות"), 
             לרבות הפעלה, תיעוד, הדרכה, אחריות וקבלת שרותי תחזוקה למערכות עפ"י דרישת 
             שב"ס, והכול כמפורט במפרט הטכני - נספח ג' (והכול להלן: "השירותים").

והואיל: ושב"ס פרסם מכרז מס' _______ בעניין אספקת השירותים (להלן: "המכרז").

והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע ובעל צוות עבודה מתאים לצורך מתן השירותים וביצוע כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז כמפורט במפרט שצורף למכרז (המפרט מצ"ב כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו).

והואיל: והקבלן מעוניין לקבל על עצמו כקבלן עצמאי, לספק את השירותים הנדרשים.

והואיל: ושב"ס מעוניין לרכוש את השירותים מהקבלן על פי תנאי הסכם זה.

והואיל: ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי הוראת כל דין.
והואיל: וההוצאה הכספית לביצוע של הסכם זה, מבחינת שב"ס, וההרשאה להתחייב הכרוכה בהסכם זה, מתוקצבת עפ"י סעיף הקצבה מספר _________ לחוק התקציב השנתי.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים: 

      המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. שירותי הקבלן:
2.1 הקבלן יבצע תכנון מפורט של המערכות, כולל תשתיות, מיקום ומכלולים והכול כמפורט בנספח ג'.
2.2 הקבלן יספק את השירותים, לרבות התקנת התשתיות והמערכות על כל הכרוך ונובע מכך, בהתאם לדרישות נספח ג', בהתאם להצעתו המצ"ב כנספח ד' להסכם זה ובהתאם לתקנים הישימים. 
2.3 הקבלן יספק את כל הציוד הנדרש ויבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכות ובכלל זה: קידוחים, חציבות, הסרה והתקנה של מערכות והחזרת המצב לקדמותו.
2.4 כן מתחייב הקבלן לספק למערכות תיעוד, הדרכה וליווי להטמעת המערכות, שרותי תחזוקה מונעת ותיקוני תקלות, לתקופה של 30 חודשים ממועד קבלת המערכות לאחר תקופת הרצה, לשביעות רצון שב"ס והכול בהתאם להוראות נספח ג'. 
2.5 הקבלן מתחייב לספק לשב"ס, לאחר תקופת האחריות, באם שב"ס יהא מעוניין בכך, שירותי תחזוקה שוטפת ומונעת לתקופה של שנה ולמשך ארבע שנים נוספות, בהתאם לתנאים ולהוראות בנספח ג' ולתמורה המופיעה בהצעתו, המצ"ב כנספח ד' להסכם זה.
2.6 הקבלן מתחייב לספק את השירותים בצורה הטובה, היעילה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאם לתנאי החוזה. הספק מתחייב לבצע את השירותים באמצעות נותני שירות מקצועיים, מיומנים וטובים, המצוידים במיטב הידע הקיים בתחום.
2.7 הקבלן מתחייב, במידה ואינו יצרן המערכות, כי ברשותו הסכמי התמיכה המתאימים, עם יצרני המערכות וכי הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.
2.8  הקבלן מתחייב לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק, חוקי העזר, תקנות, צווים, כללים, הוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו ע"י רשות מוסמכת, והעשויים להיות רלבנטיים לביצוע השירותים. הקבלן מתחייב לקבל מהגורם המוסמך כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או הסמכה הנדרשים לה או לעבודה על פי דין או עפ"י הוראות הסכם זה.

3. מועדי הביצוע:
3.1 הקבלן מתחייב כי המועד לאספקת המערכות כמפורט בנספח ג' לשביעות רצון שב"ס לא יעלה על חודש מיום מתן צו התחלת עבודה / קבלת הזמנת שב"ס. 
"אספקה" - התקנת המערכות בשלמותן, כמפורט במכרז, לרבות אספקת תוכניות, קטלוגים, תיאום עם שב"ס, גמר ייצור, הכנת וביצוע תשתיות, אספקה לאתר והרכבה, ניסוי, הפעלה, הרצה, הדרכה, תיעוד וקבלה סופית על ידי שב"ס, על כל הכרוך בכך.
3.2 בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים, על הקבלן להודיע בכתב ומראש לשב"ס על סיבת העיכוב והמועד הנדחה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המערכות יתקבלו לשב"ס רק לאחר שעברו את מבחני הקבלה ונערכה קבלה סופית כמתואר בנספח ג', לשביעות רצון נציגי שב"ס המוסמכים.
3.3  אם לא ישלים הקבלן אספקת המערכות במועד, כקבוע בסעיף 3.1 לעיל, ישלם הקבלן לשב"ס קנס בסך 0.1% מסכום התמורה לכל יום פיגור כפיצויים מוסכמים. פיגור של למעלה מ- 10 ימים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
3.4 שב"ס יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 3.3 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
3.5 במקרה שלא יעמוד הקבלן בהתחיבויותיו כאמור לעיל, רשאי שב"ס להזמין ולבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוכות בכך.
4.    אישורים:
4.1 בד בבד עם אספקת המערכת הקבלן יגיש לשב"ס את כל האישורים והרשיונות הנדרשים עפ"י כל דין ועפ"י הדרישות שבמפרט.
4.2 תיק מתקן התוכנית עדות (AS MADE):
4.2.1 עם מסירת המערכות לידי המזמין יגיש הקבלן את כל המסמכים הנדרשים, לרבות תאור המערכת, הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, תיק פרוספקטים, ספר המערכת, תוכנית וכיוצ"ב והכל, כמפורט במפרט, נספח  ג'.
4.3 בעלות וזכויות יוצרים: 
4.3.1 הקבלן מצהיר כי יסופקו בהתאם להסכם זה רק מוצרים חדשים, נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות כלשהי לצד שלישי, וכי בעת התקנת והטמעת כל מוצר, יהא הקבלן בעל כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותו מוצר, או שהיו בידיו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק לשב"ס את המרכיב כך ששב"ס יהיה רשאי להשתמש בו ללא הפרעה, ללא הגבלת זמן וללא כל התחייבות (לרבות כספית). 
טרם חתימת ההסכם ובכל מקרה בו תועלה טענה כלשהי בעניין הזה, יספק הקבלן לשב"ס את כל האישורים הנדרשים כדי להוכיח את הבעלות את את הקניית זכות השימוש לשב"ס לגבי כל מוצר כאמור (לרבות כל רישיונות התוכנה הנדרשים).   
4.3.2 הקבלן מצהיר, כי יגרום לכך כי לשב"ס יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק, וכן במערכת כמכלול.

4.3.3 כן מצהיר הקבלן כי אין ולא יהיה בשימוש כל מרכיב שיספק משום פגיעה בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו, וכי ככל שידוע לו ולאחר מיטב בדיקתו לא הוגשו תביעות ואין איום בהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.3.4 הקבלן מתחייב כי אם רכיב כלשהו מפר זכות בניגוד לאמור לעיל, יסיר אותו מיד ויסכם עם שב"ס על שימוש ברכיב חוקי אחר או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה וכפי שסוכם בן הצדדים, הכול על חשבון הקבלן בלבד, והכול כדי לאפשר המשך שימוש במערכת ללא הפרעה לשב"ס (ובלי לפגוע בשירותים, ברמתם, איכותם או זמינותם).
4.3.5 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לשב"ס על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן, אם עומדות לשב"ס זכויות או טענות דומות, נוספות או אחרות כלפי גורם אחר, תהיה לשב"ס הזכות לטעון טענותיו ולהגיש תביעות כנגד כל גוף, ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיו וטענותיו כלפי הספק.
5.   אחריות:  
5.1     הקבלן יספק למערכות אחריות, שירות אחזקה, טיפול מונע ותיקונים על חשבונו לתקופה של 30 חודשים ממועד קבלתן לשביעות רצון שב"ס (להלן: "תקופת האחריות"). לשב"ס האופציה לקבלת שירותי תחזוקה במתכונת חובותיו של הקבלן בתקופת האחריות וזאת, לתקופה של שנה, ולמשך 4 שנים נוספות, בתנאי הסכם זה  ובתמורה כמפורט בהצעת הקבלן במסמך א' (להלן: "תקופת התחזוקה"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בתקופת התחזוקה יספק הקבלן שירותים זהים לאלה בהם הוא מחוייב בתקופת האחריות.
5.2    במסגרת אחריותו יחזיק הקבלן ח"ח וחומרי גלם וכל חומר שיתבלה או יתקלקל ו/או ינזק יוחלף מייד ע"י הקבלן.
5.3     במסגרת אחריותו יספק הקבלן על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש, ח"ח, חומרי הגלם, חומרי עזר וכיוצ"ב, שבאמצעותם יבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט. 
5.4 במהלך תקופת האחריות יבצע הקבלן פעם בשנה טיפול מונע ובדיקות תקופתיות למערכות בהתאם להוראות סעיף 27 לנספח ג' (להלן: "בדיקות תקופתיות").
5.5 במהלך תקופת האחריות יעמיד הקבלן לרשות שב"ס מוקד טלפוני פעיל בכל יום במהלך שעות העבודה. 
5.6 סיוע טלפוני ובאמצעות דוא"ל יינתן ללא כל תמורה נוספת.
5.7 תיקון הפגמים של המערכת יבוצע עפ"י האמור במפרט:
5.7.1 הקבלן מתחייב לטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכת לעבודה אופרטיבית מלאה.
5.7.2  הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין   
 ו/או בלתי מתאים בחלק חדש, באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל.
5.7.3 תקופת האחריות שיתן הקבלן על החלפת החלקים תהא שנתיים מיום ההחלפה.
זמני תגובה: 
5.7.4 הקבלן מתחייב להיענות לקריאת שירות בהתאם לאמור בסעיף 26 בנספח ג' להלן.
5.7.5 איחור במענה לקריאה ו/או אי השלמת תיקון המערכת במועדים, כמפורט בסעיף 5.7.4, יחייב את הקבלן בתשלום קנס בסך 250 ש"ח עבור כל שעת איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ- 2 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי. 
5.7.6 הקבלן יבצע את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, היצרן והמפרט, נספח ג'.
5.8 בכל מקרה של תיקון מערכת ע"י הקבלן תתחדש תקופת האחריות לגבי אותו חלק  מערכת שתוקן, בתקופה נוספת של חצי שנה ממועד התיקון.
5.9 במידה ולאחר תקופה שעליה יחליט שב"ס, במהלך תקופת האחריות, מכל טעם שהוא, שלא להפעיל את המערכת ולפרקה, תמשיך לחול האחריות של הקבלן על כל  פריט ופריט של המערכת בכל אתר שבו ימצא ו/או יותקן הפריט מן המערכת או על המערכת כולה בכל מקום שתמצא ו/או תותקן.
5.10 האמור בסעיף 5.8 לעיל יהיה תקף גם לעניין התחזוקה של המערכת ו/או הפריטים  מתוך המערכת, בכל עת בתקופת התחזוקה כפי שנקבעה.
6.   תקופת ההסכם:
6.1 תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה מיום חתימתו ולמשך שנה (להלן: "תקופת ההתקשרות").
6.2 כמו כן, בתום תקופת ההתקשרות רשאי שב"ס להאריך תוקף ההסכם בתקופות נוספות של שנה ועד 4 שנים בסה"כ (להלן: "תקופת הארכה").
6.3 למרות האמור לעיל, רשאי שב"ס להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה בכתב שתימסר לקבלן 30 יום מראש. בגין הסיום המוקדם לא יהיה הקבלן זכאי לקבלת פיצוי כלשהו, למעט התשלומים בגין הביצוע בפועל עד למועד הסיום המוקדם.
7  חומרי גלם ושירות:
7.1 הקבלן מתחייב להבטיח אספקה מיידית של חומרי גלם/חילוף למערכת במחיר הוגן לתקופה שלא תפחת מ – 5 שנים מתום תקופת האחריות.
7.2 הקבלן מתחייב למתן שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת בהתאם לפירוט בנספח ג' בתמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן, לרבות לאחר הנחה (באם ניתנה), לתקופה שלא תפחת מ -5 שנים מתום תקופת האחריות וזאת, במידה ושב"ס יהא מעוניין בכך. 
7.3 הקבלן יספק חומר הדרכה והוראות הפעלה ותחזוקה למערכת ויתדרך את נציגי שב"ס בהפעלת תחזוקת המערכת באופן מלא.
8 ביטוח:        
8.1 הקבלן לבדו ישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם, בע"ח ורכושו, לרבות עובדי שב"ס ורכושו,  
מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה / הזמנה על 
ידיו ו/או ע"י עובדיו כתוצאה מפעולותיו או ממחדליו.
8.2 הקבלן מתחייב לפצות ולפטור את שב"ס על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו  
בקשר עם כל נזק שנגרם לכל אדם, בע"ח ורכוש, כולל שב"ס, עובדיו, רכושו עקב ביצוע  
החוזה. 
8.3 הקבלן ישלם לשב"ס כל סכום שיידרש, כאמור לעיל, וזאת בתוך – 7 ימים  מקבלת  הדרישה. לא ישולם הסכום במועד האמור, ישלם הקבלן לשב"ס בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות הנזק. הקבלן לבדו יהא אחראי ויישא בכל נזק שייגרם לו,  לעובדיו, לשליחיו ולעובדי שב"ס ולרכושו ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין, הובלתם פריקתם והתקנתם. 
8.4 הקבלן יבטח את עובדיו, את המכונות והמערכת בהן ישתמש בחוזה וכן את המערכת, חומרים והאביזרים שהוא יעביר, כולל הובלה, טעינה ופריקה.
8.5 הקבלן יערוך ביטוחים לעבודות, לרבות הציוד והחומרים וכן יערוך ביטוחים מפני נזק או אובדן תוך כדי ביצוע העבודות לגוף ו/או לרכוש של כל אדם, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו בהתאם לפירוט כדלקמן:
8.6 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות:
8.6.1 תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן:  
8.6.1.1 ביטוח רכוש יכלול – ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מערכות" כהגדרתן בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.
8.6.1.2 סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:
8.6.1.2.1 סכום החוזה כולל מע"מ.
8.6.1.2.2 ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.
8.6.1.2.3 הסכומים האמורים בס"ק (א) ו- (ב) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.
8.6.1.3 פרק ביטוח אחריות צד ג' – יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.
8.6.1.4 אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.
8.6.1.5 גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:
8.6.1.5.1  500,000 $ ארה"ב – למקרה אחד.
8.6.1.6 ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לא, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח  התשמ"א – 1981.
8.6.1.7 הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.
8.6.1.8 הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח – הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.
8.6.2 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים:
8.6.2.1 תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה לפי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:
8.6.2.1.1 גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.
8.6.2.1.2 הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.
8.6.2.1.3 
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד / מעסיק כלפי עובד / מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח – חדש), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.
8.6.3 בכל הפוליסות הנ"ל:
8.6.3.1 יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל, כל קבלני המשנה, מנהלי הפרוייקט והמתכננים של המבנים.
8.6.3.2 תקופת הביטוח תהיה  מיום התחלת ביצוע העבודות כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת האחריות.
8.6.3.3 בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על-כך לממשלה הודעה מוקדמת – 30 יום מראש לפחות.
סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981 מתיר ביטול הפוליסה.
8.6.3.4 בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.
8.6.3.5 בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה, לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.
8.6.4  בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 8 של  
 ההסכם, ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה 
 הוא מתחייב בין השאר:
8.6.4.1 להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.
8.6.4.2 להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע 
 העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.
8.6.4.3 להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה והן לחברת 
 הביטוח.
9 עובדים:
9.1 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך מתן השירות ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך.
9.2 הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו או מי שימצא בתחום בית הסוהר מטעמו יעזוב את המקום מיד עם סיום מתן השירות.
9.3 שב"ס יהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת ללא נימוק, לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השירות ולהרחיק כל אדם כאמור מב/ס מיד עם דרישתו הראשונה של שב"ס ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין.
9.4 הרחקת עובד הקבלן כאמור בסעיף 9.3 לעיל לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.
9.5 שב"ס לא יהיה חייב בפיצוי כלשהו לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת שב"ס כאמור בסעיף 9.3 לעיל.
9.6 אי קיום חובות הקבלן לעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של ההתקשרות.
9.7 הקבלן מתחייב להמציא למשרד אחת לחצי שנה, אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המוצבים באתרי ומתקני המשרד, חתום בידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי רואה חשבון.
9.8 ביקורות:
9.8.1 שיתוף פעולה עם הביקורת – הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי הממשלה ו/או עם כל גורם מקצועי, אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
9.8.2 טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למשרד בו התבצעה העבודה, למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. הקבלן מתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
9.8.3 הקבלן מתחייב להשיב בתוך 30 יום על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר או ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.
10 התמורה:
10.1 בכפוף לאספקת המערכות והתקנתן ולמתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון שב"ס, ישלם שב"ס לקבלן את הסכומים המפורטים בהצעת הקבלן המצ"ב כנספח ד' להסכם זה, בהתאם למתן השירותים בפועל.
10.2 התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר אישור החשבונית ע"י שב"ס ולאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.
10.3 התמורה בגין שרותי התחזוקה לאחר תקופת האחריות, מפורטת בנספח  ד' להסכם זה,  ובאם ימומשו תקופות התחזוקה יועברו התשלומים לאחר הצגת חשבוניות, בהתאם לביצוע בפועל ועמידה בלו"ז כמפורט בנספח ג'.
10.4 60 – 45 יום לאחר אישור החשבון ע"י שב"ס ישלם שב"ס לקבלן את התשלומים בהודעת זיכוי לבנקים.
10.5 בכל מקרה בו מתן השרות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות שב"ס, יתקן הקבלן את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראות שב"ס.
10.6 הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה, כי התמורה המפורטת בסעיף 10.1 לעיל, היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, לרבות עבור רשיונות, מיסים, התקנה, הדרכה וכל עלות נוספת הכרוכה במתן השרותים.
10.7 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא תינתן הצמדה ו/או תוספת כלשהי בגין התייקרות אלא בהתאם להוראות החשכ"ל בנושא זה.
11 העדר יחסי עובד ומעביד:
11.1 מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין שב"ס יחסי עובד-מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד.
11.2 כל ההוצאות הנובעות ממתן שירות, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, רכישת חומרי גלם, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי הקבלן (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על הקבלן בלבד, ישולמו על ידו ושב"ס לא יהיה אחראי לתשלום בכל צורה שהיא.
11.3 מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין שב"ס לבין הקבלן או מי מעובדיו כל יחסי שליחות ו/או שותפות והקבלן מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגו ו/או שליחו של שב"ס וכן לא יתחייב בשמו.
11.4 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, כדרוש ע"פ כל  דין.
11.5 הצדדים מצהירים כי בין שב"ס ובין הקבלן ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או ספקיו ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי הספק לפי חוזה זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין שב"ס לביניהם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.
        מוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה על פי החוזה לשב"ס ו/או למי מטעמו לפקח, להדריך או להורות הוראות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידיו בביצוע השירות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן. לא תהיינה לקבלן ולכל עובד המועסק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל זכויות של עובד השב"ס והם לא יהיו זכאים משב"ס לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או ביטול ו/או סיום החוזה ו/או העסקתו בביצוע השירותים.
11.6 הקבלן מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.
11.7 למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, לרבות אחר תום תקופת החוזה ו/או הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי הקבלן) יחשב עובד של השב"ס, דבר אשר יגרום לשב"ס הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה - יהא שב"ס זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לקבלן).
        חובת השיפוי כפופה להודעת שב"ס לקבלן  על תביעה בסמוך לאחר שהודע לו על כך, מתן אפשרות לקבלן להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות מפשרה באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמתו.
  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על שב"ס  כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.
  היה ולקראת תום תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 16 להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם הקבלן וטרם נתקבל פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.
11.8 בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף אחר, הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין לביצוע הסכם זה, מתחייב הקבלן להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי הוא ו/או מי מטעמו אינם עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם שב"ס וכי הוא בלבד אחראי לכל תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.
12 אחריות לנזקים,שיפוי ובטוחים:
12.1 הקבלן בלבד ישא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לאדם (או בעל חיים), לרבות לשב"ס, עובדיו, מורשיו, עוברי אורח, קבלני המשנה ומי מטעמם (ולרכוש כל אלה), כתוצאה ו/או במהלך ביצוע עבודה כלשהי לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בה, בין שהנזק נגרם עקב מעשה ובין עקב מחדל, ולרבות כאשר הנזק נגרם בשל הקבלן, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיהם או המועסקים על ידם.
12.2 בכפוף לאמור בסעיף 12.1 לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את שב"ס בגין כל הוצאה, תשלום או פיצוי שיגרמו לשב"ס עקב תביעה ו/או הליך בהם יהיה מעורב שב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, ולרבות בכל המצוי באחריות הקבלן על פי האמור בסעיף 12.1 לעיל. הקבלן ישלם כל סכום כאמור למזמין, בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומומחים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישת שב"ס לכך.
          במידה ותוגש תביעה כנגד השב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, יודיע על כך השב"ס לקבלן בסמוך לאחר שהודע לו על כך, יאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה, ולא יתפשר באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמת הקבלן. חובת השיפוי של הקבלן הינה בכפוף לקיום תנאי זה.
12.3 שב"ס יהא רשאי לגבות מהקבלן סכומים שיגיעו לו בהתאם לאמור לעיל, לרבות שכ"ט והוצאות, בכל דרך שתראה לו והעומדת לזכותו על פי דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות קיזוז הסכומים מן התשלומים המגיעים לקבלן, ולרבות חילוט הערבות הבנקאית מטעם הקבלן (ראה סעיף 16 להלן) או תפיסת ציוד של הקבלן ו/או מכירתו.
12.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו אצל מבטח מורשה כדין, למשך כל תקופת קיום ההסכם, ביטוחים בהיקף המתאים להיקף הפרויקט ולפי המפורט בסעיף 8 לעיל.
12.5 מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שייגרמו לשב"ס ו/או למי מעובדיו של שב"ס ו/או לצד ג' כלשהו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע  או אי ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.
12.6 הקבלן מתחייב בזה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או נזק ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע ו/או מאי ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות שב"ס ולשביעות רצון שב"ס ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי כאמור.
12.7 הקבלן מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר.
12.8 הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת שב"ס, לכל קבלן אחר המועסק ע"י שב"ס וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם.
12.9 הקבלן מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונוהג החלות על מתן השרות וביצועו.
12.10 בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את חובתו המוטלת עליו לפי סעיף 3.1 לעיל, בתוך 10 ימים, יהיה שב"ס רשאי לבצעה ו/או לשלמה ולחייב את הקבלן בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות ו/או בכל דרך אחרת.
12.11 הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי  הסכם זה.
13 ציוד וחומרים:
13.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל המערכות, המתקנים והדברים האחרים  הדרושים למתן השירות בצורה יעילה.
13.2 הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט מסמך ג'.
13.3 הקבלן מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשירים לתפקידם על ידי שב"ס.
14  תיעוד והדרכה:
14.1 עם מסירת המערכת לשב"ס, יספק הקבלן למזמין את כל התיעוד כנדרש בהוראות נספח ג' ויתדרך את נציגי שב"ס בשימוש ובטיפול במערכת (בהתאם להוראות נספח ג') כחלק מהתחייביות הקבלן וללא תמורה נוספת כלשהי. 
15 שמירת סודיות:
15.1 הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, ידיעה, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראת עבודה, נוהל ביצוע, נושא מחקר ופיתוח, שיטה, תהליך, מחיר, תחשיב, סוד מסחרי או עסקי או אחר של המזמין, מידע הנוגע למזמין ולהסכם, תנאי התקשרות עם ספקים, מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושו של שב"ס, נהליו, ענייניו, ספקיו, והאנשים או הגופים הקשורים בשב"ס או הבאים עימו במגע, לרבות סוהרים ואסירים, וזאת בין שהגיעו אליה כתוצאה ממתן שירותים לשב"ס, ובין שהגיעו לידיעתו בכל אופן אחר שהוא, וכן כל מידע או נתון אחר אשר יגיעו לידיעתו בכתב או בעל– פה או באמצעי דיגיטאלי או בכל אמצעי אחר, במהלך או תוך כדי ביצוע הסכם זה או בקשר עמו, או שנוצרו במסגרת הסכם זה עבור שב"ס, במישרין או בעקיפין (להלן: "המידע"). הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהמידע, כהגדרתו לעיל, הנו מסווג ויש לשמור אותו בסודיות.
עם זאת, כמידע סודי לא יחשב: מידע המצוי בידיעת הכלל כדין, מידע שהגיע לקבלן ע"י צד ג' שלא תוך הפרת חובת סודיות, מידע אשר גילויו נדרש על ידי רשות מוסמכת והמועבר לאותה רשות בלבד, ומידע שפותח על ידי הקבלן באופן עצמאי קודם למועד ההתקשרות ושלא תוך הפרת סודיות.
15.2 הקבלן מתחייב כי יביא סעיף 15 זה לידיעת נותני השרות אשר יועסקו בביצוע החוזה או בקשר עמו, וכי אלה ישמרו את המידע בסוד. הקבלן מתחייב כי הוא, כל אחד מקבלני המשנה שלו, וכל אחד מנותני השרות האמורים, יחתמו טרם תחילת העסקתם על טופס הצהרת סודיות בנוסח המקובל אצל שב"ס, וכן יעמדו בכל הוראות הביטחון של שב"ס.
15.3 הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות שב"ס בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו, וכי הוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל דין אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותו.
15.4 טיפול ממוכן במידע השייך לשב"ס, מחוץ לאתרי ומחשבי שב"ס, אם יהיה בכך צורך (ובאישור שב"ס), יעשה על פי הכללים המתייחסים למידע מסווג, והמידע ישמר רק במחשבים המוגנים על ידי מערכת בקרת גישה ועל פי הנחיות שב"ס.
15.5 הקבלן מתחייב לא למסור לשום אדם כל פרט הקשור בחוזה או בביצוע החוזה ללא   אישור שב"ס.
15.6 הוראות סעיף זה, ובפרט ההתחייבויות לשמירת סודיות, חלות ללא הגבלת זמן, אף לאחר תום תקופת החוזה.
15.7 הקבלן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אחד האמור להיכנס מטעמו לבית הסוהר לביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה.
נוסח טבלת בטחון שדה מצורפת להסכם זה כנספח א'.
נוסח כתב התחייבות מצורף להסכם זה כנספח ב'.
15.8 כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הקבלן למזמין לצורך העברתם לחטיבת המודיעין במצורף לבקשת הקבלן  למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להיכנס מטעמו לבית הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה.
15.9 אדם שלא ניתן לו היתר כניסה אחראי הקבלן להרחיקו מבית הסוהר.
16 ערבות הקבלן:
16.1 להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן, מוסר הקבלן לשב"ס מיד עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ________ ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). 
16.2 הערבות תישאר בתוקפה עד שבועיים לאחר תום תקופת האחריות.
16.3 שב"ס יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכותו של שב"ס לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
16.4 חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי שב"ס ערבות בגובה הסכום האמור.
17 הסבת ההסכם:
17.1 מוסכם בזאת, כי אין הקבלן רשאי להסב לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבל את אישור שב"ס לכך מראש ובכתב.
18 ביטול ההסכם:
18.1 בכל מקרה שהקבלן הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, יהיה שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
18.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי שב"ס יהא רשאי להודיע לקבלן בהודעה מוקדמת של 30 יום על ביטול ההסכם וזאת מכל סיבה שהיא, ומבלי ששב"ס יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעל שב"ס מכוח זכותו זו כאמור, יהא הקבלן זכאי לקבל את התמורה הכספית המגיעה לו עד להפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה. מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לקבלן כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי שב"ס בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם  זה.
18.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה  שב"ס רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/ או לבטל את ההסכם ללא צורך בהודעה מוקדמת לקבלן בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
18.3.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הקבלן.
18.3.2 אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לקבלן.
18.3.3 אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 7 ימים.
18.3.4 אם הקבלן יסב את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ללא אישור מוקדם של  שב"ס.
18.3.5 כשיש בידי שב"ס הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של שב"ס, שהקבלן או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו.
19 קיזוז:
          19.1    שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם  
 לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.
          19.2   שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור 
 ו/או שינוי של כל אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו 
 בכתב  ובחתימת שני הצדדים.
20 תרופות:
20.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)            התשל"א – 1971.
21 ביול הסכם:
21.1 ביול ההסכם והוצאות הביול במידה ויחולו ישולמו על ידי הקבלן.
22 כתובות והודעות:
22.1 כתובות הצדדים הינן במבוא.
22.2 הודעות הצדדים תעשינה בכתב.
22.3 יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.
23 סמכות שיפוט:
23.1 לבית המשפט המוסמך בתל אביב, סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור  והנובע מחוזה זה.
                                           ולראיה באו הצדדים על החתום
      _______________                                                                   ______________

                הקבלן
         שב"ס                                                                                                                                                   
                (לאחר המילוי – שמור)

נספח א' -  נספח בטחון שדה
            רשימת העובדים (דוגמא)

	מס"ד
	מס' תעודת זהות
	מס' אישי בצה"ל
	שם משפחה
	שם פרטי
	שם האב
	שם הסב
	כתובת מלאה

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


חתימת הקבלן   _______________________

  (לאחר המילוי – שמור)

נספח ב' - כתב התחייבות לשמירה על סודיות - מכרז/חוזה מס'_107/2011
אני החתום מטה 



 ת.ז. מס' 




הגר בעיר 



 רח'/שכונה    



 מס' 


טלפון



מצהיר בזה:
1. ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה ללא אישור שב"ס. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה. כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות מראש משב"ס.
2. הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.
3. הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י שב"ס או מטעמו או על חשבונו.
4. אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים בידי לצורכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמות למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.
לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע העבודה.
5. הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י שב"ס ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור שב"ס, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי נעול.
6. הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.
7. חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.
8. הריני מתחייב, לפי דרישת שב"ס, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים אשר יאושרו ע"י שב"ס ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.
9. אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.
10.  הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב משב"ס.
11. הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי העברה בתיאום עם שב"ס ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.
12. סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין שב"ס יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.
13. מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון והסידורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג שב"ס בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.
14. במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.
15. הצהרה זו צורפה לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
16.  הריני מאשר כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 119 מחוק העונשין תשל"ז - 1977 המובאים לעיל, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.
ולראיה באתי על החתום

יום 

 חודש 


 שנה 

 חתימת הקבלן _________
נספח ג' - 1  - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
107/2011
פרק מוקדמות (00)

1. כללי:
1.1 מכרז/חוזה זה מתייחס לאספקה, התקנת והפעלת גשרי-תאורה, פנסים מהבהבים, מערכות כריזה, מערכות CCTV ואמצעים נוספים (להלן:"המערכות") לרכבי הסיור והליווי של שב"ס, לצורך מתן אפשרות פיקוד ושליטה טובים יותר ברכבי שב"ס.
2 תאור העבודה:
2.1 מכרז זה מתייחס לאספקה והתקנה של המערכות, שילובן עם מערכות אחרות ואספקת אחריות ומתן שירותי תחזוקה למערכות אלה בהתאם לצרכי שב"ס כפי שיעלו מעת לעת. (והכל להלן:"השירותים").
2.2 למען הסר ספק מובהר בזה, כי מתן השירותים יכלול אספקת ציוד מסוגים שונים לרבות:
2.2.1 מצלמות (קבועות ומתנייעות).
2.2.2 מסכי צפיה.
2.2.3 גשרי תאורה.
2.2.4 פנסים מהבהבים.
2.2.5 מערכת כריזה.
2.2.6 מערכת אינטרקום.
2.2.7 מערכות הקלטה.
2.2.8 העברת וידאו בין רכב למוקדים שונים.
2.2.9 מערכת לזיהוי לוחיות רישוי.
2.2.10 חיישנים (רוורס).
2.2.11 דיבוריות.
2.2.12  ראוטרים סלולאריים
2.2.13  מזוודות אחסנה קשיחות
2.2.14 תשתיות וכו'.
3 זכויות המזמין / וועדת מכרזים:
3.1 אין המזמין או ועדת המכרזים מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
4 תנאי סף להשתתפות במכרז:
4.1 ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ובנוסף עפ"י המפורט להלן:
4.1.1 המציע סיפק והתקין בארץ מערכות מהסוג נשוא מכרז זה וסיפק למערכות שירותי תחזוקה  בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, תנאי זה יוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו שמות של שני גופים לפחות להם ניתן השירות, תוך פירוט אנשי הקשר ומספרי טלפון לצרכי בירור עימם.
4.1.2 למציע מוקד מאוייש, או פועל בשרותו מוקד מאוייש, לקבלת קריאות ואספקת שרותי תחזוקה למערכות. עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל, מאומת ע"י עו"ד, בו יפרט:
4.1.2.1 נתונים (היקף, גורם, לו"ז) בדבר חוזה שירות אחזקה בתוקף למערכות לרכב נשוא מכרז זה, המבוצע ע"י המציע, אשר היקפו לא יפחת מ- 20,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה. 
4.1.2.2 קיומו של מערך שירות הכולל לפחות 4 תחנות שירות בפריסה הבאה: י-ם, ת"א, חיפה וב"ש, כאשר כל תחנה מסוגלת לטפל ב – 5 רכבים בו זמנית, על כל המשתמע מכך. יוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו התחנות.
4.1.3 המציע מעסיק באופן קבוע בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות צוות של עובדים בעלי השכלה ויכולת להתקנה ואחזקת מערכות נשוא מכרז זה. יצוינו לפחות 10 עובדים עפ"י הפרמטרים בטבלה 6 שאחד מהם יהיה בהשכלתו מהנדס בעל ותק של 5 שנים אשר ישמש כמנהל הפרויקטים מול שב"ס. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד וצירוף תעודות השכלה רלוונטיות.
4.1.4 המציע הינו יצרן המערכות המוצעות והפריטים הכלולים בהצעה או לחילופין, הינו נציג מוסמך של יצרן המערכת לפיו המציע כשיר ומוסמך לשיווק המערכות, לביצוע התקנות, לשדרוג ולתחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה וכי הינו נותן למציע גיבוי טכני ומבטיח אספקת חלקי חילוף ל-7.5 שנים. במידה והמציע הנו יצרן המערכות - יוכח בתצהיר מנכ"ל. במידה והמציע הנו נציג מוסמך, יוכח באישור עדכני מיצרן המערכות.
4.1.5 למציע מחזור כספי של לפחות 800,000 ש"ח כולל מע"מ, ממתן שירותים מהסוג נשוא מכרז זה, בכל אחת משלושת מהשנים  2008, 2009 ו- 2010. תנאי זה יוכח באישור רו"ח.
4.1.6 המציע הינו בעל תו תקן (2000) 9001 ISO בתחום התקנות ברכבים. להוכחת תנאי זה יצרף להצעתו תעודות רלוונטיות.
4.1.7 רכישת טפסי המכרז.
4.1.8 השתתפות בכנס קבלנים.
· דוגמת תצהיר מנכ"ל כפי שמופיע בנספח ו' להלן.
· דוגמת אישור רו"ח כפי שמופיע בנספח ו' (1) להלן.
· שב"ס שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים להגיש לו תוך 3 ימים ממועד בקשתו, כל מידע נוסף המאמת את דרישות תנאי הסף לרבות אישורים שונים. 
4.2 התנאים הינם מצטברים. הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף. המציע יכול להגיש תצהיר אחד מרוכז של מנכ"ל החברה מאומת ע"י עו"ד עבור כל הסעיפים הנדרשים, למעט עבור הסעיפים עבורם נדרש אישור רו"ח. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא תתקבל הצעה משותפת. יתקבלו הצעות מאישיות משפטית אחת בלבד.
4.3 אישורים ומסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו - הגשת מענה למכרז/חוזה:
4.3.1 ניסיון קודם - תאור עבודות קודמות בעלות זיקה למכרז זה אשר בוצעו ע"י הקבלן. הקבלן מתבקש לפרט שמות אנשי קשר וטלפונים והתייחסות מיוחדת להיקף כספי ולעמידה בלוח זמנים.  (טבלאות 1-3).
4.3.2 תחזוקה – תחנות שירות / מעבדות ופרטים על היקף ואמצעים הקשורים ומאפשרים התייחסות לנושא התקנות ותחזוקת הציוד (טבלה 4).
4.3.3 נתוני RFI ,EMI של הציוד - הקבלן יצביע ויפרט בהצעתו את כושר עמידות הציוד של המערכות המוצעות במסגרת מכרז זה כנגד הפרעות כנ"ל וכן גרימת הפרעות אפשריות למערכות אחרות ע"י מערכות המסופקות על ידו. אם יתברר בשלב הביצוע או אחריו, שציוד זה מפריע למערכות אחרות, יידרש הקבלן לתקן ו/או לשנות או להחליף ציודו ללא כל תוספת מחיר.
המזמין יהיה הפוסק האחרון לקביעת איזו מערכת מהווה את מקור ההפרעות ואם ההפרעה הנה כזו שדורשת טפול וכו'.
4.3.3.1 אישורי תקינה.
4.3.3.2 רשימת היענות מפורטת למפרט:
4.3.3.2.1 רשימה מודפסת, מסודרת ומפורטת, הכוללת את כל הסעיפים ותת הסעיפים במפרט הטכני המיוחד ורמת עמידתו של הקבלן בהם, כולל הסבר והפניה לדפי נתונים, שרטוטים וכו', לכל אחד מהסעיפים המבוקשים.
4.3.3.2.2 טבלת היענות - פרוט נדרש כמפורט בטבלה 5.
4.3.3.3 צירוף מפרטים טכניים מדויקים, אופן ההפעלה והאינטגרציה בין רכיבים ומערכות ותרשימי חד קו.
4.4 אופן הגשת ההצעה:
4.4.1 ההצעה אשר תוגש על ידי הקבלן תורכב ממספר חלקים כמפורט להלן. חלקי ההצעה  הנדרשים הם:
4.4.1.1 אישורים מקצועיים ותנאים מוקדמים – תנאי סף.
4.4.1.2 תאור נסיון מקצועי ועבודות קודמות.
4.4.1.3 מסמך הענות טכנית.
4.4.1.4 כתב כמויות.
4.4.2 הגשת הצעה באופן שונה מהנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
4.4.3 ההצעה תוגש בשתי מעטפות סגורות בהתאם לפירוט להלן שתוכנסנה לתיבת המכרזים שבמחלקת רכישות שבנציבות רמלה בתוך מעטפה משותפת:
4.4.3.1  מעטפה אחת שבה:
4.4.3.1.1 ערבות להצעה.
4.4.3.1.2 אישורים מקצועיים ותנאים מוקדמים.
4.4.3.1.3 מסמך היענות טכנית. 
4.4.3.1.4 תיאור ניסיון בפרוייקטים קודמים.
4.4.3.2 על  מעטפה זו יכתב "הצעה טכנית/ניהולית עבור מכרז מס' _________ בנושא  __________________________________.
4.4.3.3 אין לכלול נתוני עלות כלשהם בחומר הנמצא במעטפה זו. הצעה שלא תוגש במתכונת זו עלולה להפסל על הסף.     
4.4.3.4 מעטפה שניה תכלול:
4.4.3.4.1 כתב כמויות מלא וחתום ע"י המציע.
4.4.3.5 על מעטפה זו יכתב "הצעה כלכלית עבור מכרז מס' _________ בנושא  __________________________________..
4.4.3.6 הגשת הצעה באופן שונה מהנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
5 אופן בחירת הזוכים במכרז:
5.1 בחירת הזוכים תתבצע בארבעה שלבים:  
5.1.1 שלב א':
5.1.1.1 בשלב א' יבדוק המזמין את עמידת הקבלנים בתנאי הסף כמפורט לעיל. רק הצעות שתעמודנה בתנאי הסף תעבורנה לשלב ב'.
כחלק מתנאי הסף, יבדק הניסיון הקודם שהמועמד ציין בהצעתו כנדרש בסעיף 4.1.  שב"ס בשיתוף עם נציגיו רשאים יהיו לבדוק את איכות הפרויקטים המצוינים על ידי הקבלן ו אופן ביצוע השירות ומידת שביעות הרצון של מזמיני השירות ויהא רשאי שלא להתקשר עם מציע אשר הבחינה כאמור לעיל לא הניחה את דעתו.  
5.1.2 שלב ב':
5.1.2.1 מציעים שעמדו בתנאי הסף יבחנו לעניין ההצעות הטכניות/ניהוליות בלבד ויינתן ניקוד לחלק הטכני/ניהולי בהתאם לפירוט בעץ השקלול.
5.1.2.2  הציון הכללי יורכב מניקוד עבור איכות ההצעה לכל פריט/ציוד/מוצר באופן הבא:
5.1.2.2.1 מפרט הציוד או המוצר אינו עונה כלל על הדרישות או לחילופין, לא צורפו כלל דפי הנתונים הרלוונטיים למוצר או הציוד המוצע  - ציון 0 
5.1.2.2.2 מפרט הציוד או המוצר עונה באופן חלקי - ציון 70
5.1.2.2.3 מפרט הציוד או המוצר עונה באופן מלא - ציון 100
הערה: יודגש כי גם במידה והמוצר המוצע אינו עונה על כלל הדרישות במפרט, יידרש המציע, במידה והצעתו תזכה, להחליף או להתאים את המוצר כך שיענה באופן מלא על דרישות המפרט ! יוכח בתצהיר מנכ"ל כמצורף בנספח ו'.

5.1.2.3 במפרט זה נקבע ציון מינימלי לאיכות ההצעה  70 . 
5.1.2.4 שקלול חלק זה בציון הכולל הינו  40%.
5.1.3 שלב ג':
5.1.3.1 בשלב זה יפתחו המעטפות המכילות את ההצעות הכלכליות של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף המנהלתיים והאיכותיים ויינתן ניקוד להצעה הכלכלית בהתאם לפירוט הבא:
5.1.3.1.1 חישוב ציון ההצעה הכלכלית - ההצעה הזולה ביותר בכל פרמטר תקבל את הציון המקסימלי (100%) וציון ההצעות הבאות יחושב עפ"י הנוסחא הבאה:

                                                                         ההצעה הזולה ביותר

                                                      100 X       ________________    =   ציון פרמטר הצעה X
                                                                        עלות פרמטר הצעה X   

1.1.1.1.1 כל פרמטר ישוקלל עפ"י משקלו בהתאם לעץ השקלול וסך ציוני הפרמטרים לכל הצעה יהווה את ציון ההצעה הכולל המשוקלל שממנו יחושב חלקו היחסי (60%) בציון ההצעה הכולל המחושב בסעיף 5.2 להלן. 
להלן טבלת דוגמא לחישוב הציון עבור ההצעה הכלכלית:
	
	הצעה מס' 1
	הצעה מס' 2
	הצעה מס' 3

	פרמטר
	סכום ההצעה
	ציון
	ציון משוקלל
	סכום ההצעה
	ציון
	ציון משוקלל
	סכום ההצעה
	ציון
	ציון משוקלל

	טמ"ס (10%)
	₪ 150,000
	100
	10
	₪ 160,000.00
	93.75
	9.375
	₪ 180,000.00
	83.33333
	8.333333

	כריזה (10%)
	₪ 100,000
	100
	10
	₪ 200,000.00
	50
	5
	₪ 300,000.00
	33.33333
	3.333333

	אינטרקום (5%)
	₪ 100,000
	100
	5
	₪ 200,000.00
	50
	2.5
	₪ 300,000.00
	33.33333
	1.666667

	גשרי תאורה  (15%)
	₪ 50,000
	100
	15
	₪ 120,000.00
	41.66667
	6.25
	₪ 180,000.00
	27.77778
	4.166667

	אמצעים מיוחדים (5%)
	₪ 100,000
	100
	5
	₪ 200,000.00
	50
	2.5
	₪ 300,000.00
	33.33333
	1.666667

	תחזוקת המערכות הקיימות (40%)
	₪ 50,000
	100
	40
	₪ 53,000.00
	94.33962
	37.73585
	₪ 57,000.00
	87.7193
	35.08772

	תחזוקה מעבר לתקופת האחריות (15%)
	3%
	100
	15
	4.00%
	75
	11.25
	5.00%
	60
	9

	סה"כ
	₪ 550,000
	
	100
	₪ 933,000.00
	
	74.61085
	₪ 1,317,000.00
	
	62.31

	סה"כ לשקלול (60%)
	
	
	60
	
	
	44.76651
	
	
	37.386


5.2  
1.1 שלב ד':
5.2.1   בשלב זה יתבצע שקלול של הניקוד שניתן להצעות שעמדו בתנאי הסף בחלק    
            הטכני/ניהולי ובחלק הכלכלי.
5.2.2    במכרז זה: עלות (כלכלי) 60%, טכני/ניהולי  40%.
עץ שקלול ההצעות:

[image: image3.emf]












1.1 המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 
1.2 ועדת המכרזים תדרג את המציעים בהתאם לניקוד שיתקבל, לאחר ביצוע השקלול, כפי שפורט בהזמנה להציע הצעות.
1.3 ועדת המכרזים תבחר בזוכה שיעמוד בכל תנאי הסף ויהיה בעל ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר (להלן: "הזוכה").
בנוסף, תבחר ועדת המכרזים גם בזוכה חלופי, שיעמוד בכל תנאי הסף ויהא בעל ההצעה שדורגה כמספר 2 לאחר השקלול כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "הזוכה החליפי").
במידה ומכל סיבה שהיא, לא תתבצע ההתקשרות עם הזוכה או שמכל סיבה שהיא ההתקשרות עם הזוכה לא תצא אל הפועל,  יהא השב"ס רשאי להתקשר עם הזוכה החליפי לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. 
2 תקופת ההסכם והיקפו:
2.1 תקופת הביצוע - על הקבלן להשלים את העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה בהתאם למוגדר במסמך 2, לא יאוחר מאשר בתום חודש ממועד צו התחלת העבודה  (להלן: "צ.ה.ע").
2.2 העבודה תתבצע בשלבים כמפורט להלן:
2.2.1 תכנון ראשוני ואישורי תכנון - לא יאוחר מאשר 3 ימים מיום התחלת ביצוע העבודה (לפי צו התחלת העבודה).
2.2.2 תכנון מפורט - לא יאוחר מאשר שבוע מיום התחלת ביצוע העבודה לפי צו התחלת העבודה.
2.2.3 גמר תכנון - מועד קבלת אישור הגורם המוסמך בשב"ס לתכנון 3 ימים מיום הגשת התכנון המפורט.
2.2.4 יבוא/ריכוז ציוד מהארץ/חו"ל והצגתו למזמין - לא יאוחר מאשר שבועיים מיום צו התחלת העבודה (יבוא/אישור ציוד ו/או מערכות בנתיב קריטי, ייעשה במהלך השבוע הראשון לאחר קבלת צו תחילת עבודה).
2.2.5 סיום התקנות והפעלה באתר - לא יאוחר מאשר חודש מיום מצו תחילת עבודה.                 בסיום ההתקנה תתבצע בדיקת קבלה. עם סיומה, ותיקון כל הליקויים (באם יתגלו), תחל תקופת ההרצה המבצעית. עם תום ההתקנה וההפעלה יוחל בביצוע הדרכה, שתמשך לכל היותר יומיים. עם תום ההדרכה, יוגש למזמין עותק ראשון של ספר התיעוד. עותק סופי יוגש לא יאוחר מתום תקופת ההרצה. נקודת זמן זו היא הקובעת לנושא תביעת קנס הפיגורים. 
2.2.6 בדיקות הפעלה והרצה מבצעית - סיום - תקופת ההרצה תארך חודש ותחל ממועד סיום ההתקנות ולאחר ביצוע בדיקות הקבלה ותיקון כל הליקויים לשביעות רצון שב"ס.
2.3    היקף ההסכם - מודגש כי הכמויות (בכתב הכמויות) נקבעו אך ורק לשם הגשת הצעתו של הקבלן והשוואתה עם הצעות קבלנים אחרים וללא כל התחייבות מצד המזמין לעניין היקף ביצוע העבודות.
2.4   אין המזמין מתחייב לגבי:
2.4.1 היקף העבודות.
2.4.2 שמירת היחסים בין הסעיפים השונים.
2.4.3 הכמויות של כל סעיף בנפרד.
2.4.4 ביצוע כל סעיפי העבודות.
2.5   למען הסר ספק מובהר, כי המזמין רשאי לבטל סעיפים מלאים בכתב הכמויות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
3 הארקה:
3.1  כל חלקי המתכת יהיו מוארקים. הארקה תהיה באמצעות הארקה מקומית. הבדיקה תעשה במספר נקודות שיתועדו ויחתמו ע"י המזמין.
4 אחריות הקבלן:
4.1 הקבלן מתחייב לבצע את התכנון על ידי מתכננים בעלי ניסיון בעבודות הנדונות ובעלי רישוי מתאים. עבודות התכנון שיבוצעו על ידם יהיו על פי כללים המקובלים בעבודה מקצועית נאותה, ובהתאם לכל התקנים הקיימים, להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי מכרז זה.
4.2 הקבלן יוודא חתימתו של כל מתכנן כנ"ל על כל תכנית שתוגש על ידו, וזאת בנוסף לחתימתו הוא כאחראי לעבודה. הקבלן לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריות לשגיאות, אי דיוקים או ליקויים אחרים, העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים שיתגלו, ללא דיחוי וללא תשלום נוסף.
5 שרטוטים ותוכניות יצור:
5.1 הקבלן יכין ויגיש למזמין תוכניות אשר יכללו: סכימת כל קווי מערך המערכות בהתאם לניתובם, עם חישוב מספר ונפח הכבלים במקומות שיידרשו, תוך ציון נקודות תורפה מבחינת מערכות כבלים.
5.2 על הקבלן ללמוד התכניות, לדאוג ולברר כל פרט חסר.
6 חוקים מפרטים ותקנים:
6.1 עבודות החשמל והפיקוד יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. עבודות אלו תעשינה בידי חשמלאים מוסמכים.
6.2 העבודה והציוד של המערכות אשר יסופקו יהיו בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים, בהתאם לפרוט הבא: 
6.2.1 תקני מכון התקנים הישראלי.
6.2.2 תקנים אזרחיים אמריקאים (UL/IRIG ,FEDERAL STD וכו').
6.2.3 חוק יסוד חי"ק - במקומות שיצוינו במפרט.
6.2.4  - MIL STDבמקומות שיצוינו במפרט.
7 תנועה ונתיבי תנועה במתקן:
7.1 כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המתקן.
8 בטיחות:
8.1 על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת, לרבות הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק  וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כלשהי של מי  מהרשויות.
8.2 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים בעבודתו.
8.3 במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.
8.4 הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף כנספח ה' למכרז זה. 
9 שמירה:
9.1 החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה.
10  תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים, מתקנים 
        ומערכות:
10.1 במקרה בו תתבצע העבודה בשטח שב"ס, על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות הממונה במקום בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.
10.2 הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם למבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
10.3 היה והקבלן נדרש לבצע הפסקת חשמל באתר מכל סיבה שהיא, על הקבלן לקבל אישור בכתב מהממונה במקום.
11 שווה ערך:
11.1 שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית, בכפוף לאישור המוקדם  של המזמין.
11.2 לא אישר המזמין את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך, ישתמש הקבלן   במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לביצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המזמין כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.
11.3 אישר המזמין שווה ערך והתברר בסופו ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.
12 שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים:
12.1 המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם..
12.2 במקרה שמחיר יחידה לסעיף כלשהו אינו נכלל בכתב הכמויות, הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
12.3 ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה):
12.3.1 פירוט למחיר קיים בחוזה.
12.3.2 ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר  
             לשביעות רצון המזמין).
12.3.3 הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.
12.4 ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים / יצרנים (המעודכנים לשנה האחרונה) או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המזמין (מראש ובכתב).
12.5 מודגש למניעת ספק, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודות הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.
13 לוח הזמנים:
13.1 הקבלן מתחייב להיות אחראי להכנת לוח הזמנים ועדכונו. בפורמט PROJECT של MICROSOFT בשפה העברית או ש"ע באישור מיוחד. הלו"ז שיוכן ישמש כלי מעקב ותיאום לבצוע עבודות הקבלן ועבודות קבלנים אחרים המשתלבות בעבודתו.
13.2 מועדי הביצוע של כל העבודות יתאימו למועדים הקבועים בהסכם זה לסיום שלבי העבודה ומסירתם למזמין.
13.3 3 ימים לאחר צו תחילת העבודה, יגיש הקבלן, על בסיס תקופת הביצוע הנ"ל והדרישות במפרט זה, תרשים גנט המציין אבני דרך (בנייה, שלבי ביצוע, בדיקות קבלה במפעלים, התקנות ובדיקות קבלה באתר), עד למסירת העבודה למזמין. המזמין יעיר הערותיו ללוח הזמנים, אם תהיינה כאלה, והקבלן יידרש לתקן את לוח הזמנים בכפיפות להערות הנ"ל. רק לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המזמין, יהפוך לוח זמנים זה לחלק בלתי נפרד מן החוזה. הקבלן יהיה חייב לעדכן את לוח הזמנים הממוחשב הנ"ל וימסור למזמין 4 עותקים של הלו"ז המעודכן.
13.4 היה ולא יבצע הקבלן את התכנון של תרשים ה-GANT הנ"ל ו/או יתרשל בעדכון ו/או יפגר בהכנתו, רשאי המזמין להזמין ביצוע ה-GANT הנ"ל אצל מי שיראה לו, הקבלן יידרש לשתף פעולה בהכנתו ובעדכונו של ה-GANT. במקרה זה יחייב המזמין את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בנאמר לעיל. אי קיומו או פיגור הביצוע או אי התאמתו של ה-GANT הנ"ל ליעדים המפורטים להלן, לא תפטור את הקבלן מלוח הזמנים הכולל של המפרט כמפורט להלן, אלא אם קיבל הארכה למשך הביצוע או חלק ממנו מהמזמין בכתב ומראש.
13.5 עיכובים בביצוע העבודות הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לא יחשבו ככוח עליון, לצורך מתן ארכה במועד השלמת העבודה.
14 תיק מתקן, תכניות עדות (AS MADE) והדרכה לנציגי המזמין:
14.1 עם מסירת המערכת לידי המזמין יגיש הקבלן קלסר ב-2 עותקים בעברית של תיעוד המערכת (לרבות העברת המידע ע"ג CD  או Disk On Key ): 
14.1.1 העתק לק. קשר נחשון.
14.1.2 העתק למחלקת תקשוב בנציבות.
14.2 כל קלסר יכיל 4 פרקים:   
14.2.1 פרק א ' – תיאור המערכת.
14.2.2 פרק ב' – הוראות הפעלה.
14.2.3 פרק ג' – הוראות תחזוקה.
14.2.4 פרק ד' – נתוני הפריטים – פרוספקטים.
14.3 לכל קלסר תצורף מדיה מגנטית הכוללת את החומר האמור כמלל ותוכניות הערוכים בתוכנות Word, AutoCad, Visio, Excel בגירסה עדכנית.
14.4 פרק א'  יכלול אך לא יהיה מוגבל, לנושאים הבאים:
14.4.1 תיאור כללי, בחלוקה לסוג מערכות, של כל מערכת. התיאור יכלול סכמה מלבנית הכוללת את כל מרכיבי המערכת ויכלול תוכנית הצבת אלמנטים בשטח ובמבנים והסבר הסכמה המלבנית.
14.4.2 תמונת / צילום  של המערכות.
14.4.3 הסבר המערכת, תפקידה, שימושה וכיצד משתלבת במערכת הכוללת.
14.4.4 תוכניות AS MADE לכל נושא ונושא יופיעו בסיומו של כל הסבר מערכת.
14.4.5 רשימת ציוד וכתב כמויות סופי. 
14.5 פרק ב' יכלול את הוראות התפעול של כל מערכת בנפרד ובמשולב ויפורט באופן הבא:
14.5.1 תפקיד המערכת בליווי תמונות.
14.5.2 הסבר כללי אודות המערכת בליווי צילום מוגדל לכל מרכיב משמעותי במערכת.
14.5.3 הסבר אודות כל מודול במערכת בליווי תמונה מייצגת.
14.5.4 הסבר הפקדים והתצוגות הקשורים לכל מודול. הצילומים יהיו משולבים בהסבר כאשר כל תצלום מייצג את התמונה/מסך (במקרה של מערכת ממוחשבת), הנגלה למשתמש בכל שלב ושלב. 
14.6  פרק ג' יכלול את הוראות התחזוקה כדלקמן:
14.6.1 רשימות חיבורים.
14.6.2 שרטוטים חשמליים.
14.6.3 פורמט ביקורת ברמת מפעיל.
14.6.4 הוראות לביצוע אחזקה מונעת ברמת יחידה/מכלול.
14.6.5 פורמט ביקורת תקופתית.
14.7 פרק ד' יכיל את הפרוספקטים של כל מרכיבי המערכת, כולל הוראות היצרנים.
14.8 פירוט הדרישות - להלן פירוט לנושאי תיעוד, הדרכה ותחזוקה:
14.8.1 תוכניות AS MADE - עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תכניות הביצוע ועל חשבונו, מערכת תכניות של כל העבודות ושל כל המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת הציוד כפי שמוקם סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המזמין. לשם הכנת תכניות אלו ע"י הקבלן יספק המזמין, לפי דרישת הקבלן, גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, עליהן יסמן הקבלן בצבע את כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל בכל העבודות הנ"ל ואלו יופקו ב-PLOT במכון שיכפול ב-3 העתקים לפחות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יקפיד, ירשום וישמור כל שינוי ותיקון בתכניות שייעשו תוך כדי ביצוע העבודה. התכניות והעתקים כפי שבוצעו בצירוף תכניות שינוי ותיקון ימסרו בתיק פלסטי קשיח למזמין לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה.
במידה ומסיבה כלשהי אין ו/או לא ימצאו למתקן מסויים גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות,יכין הקבלן סקיצות/שרטוטים כלליים/עקרוניים בהם יפורטו כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל ומיקום הציוד כפי שמוקם סופית. על הקבלן לקבל את אישור המזמין לאופן התיעוד לפני הפקתו.
14.8.2 פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת יסופררו בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.
14.8.3 נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני. כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה.
14.8.4 רשימת חלקים וחלפים מומלצים לאחזקת המערכת, אם המזמין יבצע את התחזוקה לבדו.
14.8.5 רשימת כלי עבודה וצב"ד ייעודי הדרוש לאחזקת המערכת.
14.8.6 כתיבת הספרות תעשה בתאום מלא עם המזמין, לאחר גמר הכנת הספרות יעביר הקבלן למזמין לפני מסירת המערכת טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המזמין, יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת. בנוסף לחומר הכתוב שיוגש נדרש הקבלן למסור העתק במדיה מגנטית (תקליטור/(D.O.K מלל ב-WORD ושרטוטים ב- AUTOCAD (התוכנות תהיינה בגירסה עדכנית).
14.8.7 ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.
14.8.8 קבלת המערכת מהקבלן מותנית בין היתר בביצוע של פרק זה.
14.8.9 הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים, רק במידה ועם סיום ההרצה ועמידה  בבדיקות סופיות, ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י המזמין.
14.8.10  הקבלן מתחייב לעדכוני תוכנה שוטפים למשך שנתיים לפחות מתום תקופת ההרצה, ובכל שנה נוספת בה נחתם עימו חוזה תחזוקה. כל גרסת תוכנה חדשה תותקן ללא תמורה באופן מיידי באתר הנדון, כולל הסבת גרסה ממערכת הפעלה למערכת הפעלה חדשה.
14.8.11 במידה ובמהלך תקופת החוזה יתבצעו ויאושרו שינויים באופן ההתקנה והחיווט בכלי רכב מסוימים, באחריות הספק הזוכה לעדכן את תיק המוצר הרלוונטי, לקבל את אישור שב"ס ולהעביר לשב"ס תיק מוצר מעודכן.
15 הדרכה:
15.1 כחלק ממכרז זה, יקיים הקבלן הדרכה לנציגי המזמין בשתי רמות:
15.1.1 רמת מפעיל.
15.1.2 רמת טכנאי.
15.2 הדרכה ברמת מפעיל תכלול בין היתר נושאים כגון:
15.2.1   הסבר כללי של מבנה המערכת ותפעולה.
15.2.2  הסבר על כל פקדי וחיווי המערכת.
15.2.3  תפעול נכון של המערכת.
15.2.4  המחשה של תרחישי אירוע ותגובות המערכת.
15.2.5  הסבר על אופן ביצוע פעולות, בדיקות ותחזוקה שוטפת ברמת מפעיל.
15.3  הדרכה ברמת טכנאי תכלול בין היתר נושאים כגון:
15.3.1  כל הנושאים האמורים בסעיף לעיל - רמת מפעיל.
15.3.2  תחזוקה מונעת לפי הנחיות היצרן.
15.3.3  תחזוקה שוטפת לפי המלצת הקבלן.
15.3.4  בדיקות תקופתיות על פי טבלאות.
15.3.5  תקלות אופייניות.
15.4 בשתי רמות ההדרכה, יכלול הקבלן גם תרגול מעשי להטמעת נושאי ההדרכה.
15.5 מערך ההדרכה ואמצעי ההמחשה עפ"י האמור לעיל, יובאו לאישור המזמין.
15.6 ההדרכה תתקיים באתר ו/או במפעלי הקבלן במסגרת של יום אחד (או יותר, ככל שידרש), אין מניעה כי יום ההדרכה ייפרס למספר שעות במועדים שונים, הכל בתיאום בין המזמין לקבלן.
15.7 במידה ובמהלך ההדרכה או לאחר מכן בוצעו שינויים ו/או תוספות שבוטלו בעקבות ההדרכה, יעודכן התיעוד הרלוונטי לנושא הנ"ל.
16 חלקי חילוף שיספק הקבלן:
16.1 במקום שקיים במערכת נתיך מזכוכית שלאחר יציאתו מכלל שימוש לא ניתן להשתמש בו שנית, יספק הקבלן 10 נתיכים כנ"ל, 5 מהם יונחו בכיס מיוחד ומרופד בתוך או סמוך לציוד עם שלוט מיוחד שיורה על כך. 5 נוספים יסופקו לנציג שב"ס, עם סימון ברור ורשימה לאיזה יחידה ואיזה נתיך (FUSE) מיועדים.
17 עבודות שלא תימדדנה:
17.1 בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:
17.1.1 תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב"ס, משרדי הממשלה לרבות המשרד לבטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש, מכון התקנים וכו'.
17.1.2 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
17.1.3 מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.
17.1.4 הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש.
17.1.5 סילוק חומרים וחלקי העבודות שנפסלו על ידי המזמין ואספקת חומרים אחרים במקומם.
17.1.6 ניקוי שוטף של העבודות וסביבתן וניקוי לקראת המסירה.
17.1.7 קביעת אביזרים בעבודות, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים, פיגומים, בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להימנע משבירות מיותרות בעת ביצוע עבודות גמר.
17.1.8 כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמסים החלים עליהם.
17.1.9 כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
17.1.10 שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
17.1.11 הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
17.1.12 הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, ביטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צג ג' כלשהו.
17.1.13 הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.
17.1.14 הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכדו', תוך כדי ביצוע העבודה ו/או תקופת האחריות והבדק.
17.1.15 הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכדו').
17.1.16 אחריות לפעולה תקינה של הציוד והמערכות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
17.1.17 רווח הקבלן - מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
18 מקום ההתקנה והתארגנות
18.1 התקנת הציוד הכלול במפרט זה תבוצע במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני שב"ס ו/או בתחנות השירות של הספק. שב"ס שומר לעצמו הזכות לבחור היכן לבצע את ההתקנות.
18.2 באחריות הספק להעביר למיקום בו יותקנו המערכות את כל הציוד הנדרש להתקנה. במידה והציוד נמצא במלאי שב"ס, חובת הקבלן הזוכה למשוך אותו ולהעבירו ליעד ההתקנה.
18.3 טרם תחילת העבודה על הרכב, הספק יידרש לחתום על טופס קבלת הרכב לרשותו וכי נמסר אליו ללא נזקים חיצוניים ופנימיים. במידה ויהיו נזקים ברכב, יתועדו הנזקים הקיימים בו טרם תחילת עבודת הספק.
18.4 תאום התקנה ברכב יתבצע בתיאום מראש של 24 שעות.
19 בחינה ובדיקות קבלה:
19.1 הקבלן ימנה אחראי מטעמו לצורך בחינת ההתקנה וליווי הבחינה עם נציג שב"ס.
19.2 ההתקנות תתבצענה בפיקוח בוחן ראשי של הקבלן אשר יאשר את סיומן בדו"ח פנימי של הקבלן לפני בחינה של שב"ס.
19.3 בחינת הציוד ובדיקות קבלה תערכנה במספר תצורות:
· בחינת ציוד לאחר תיקון.
· בדיקות קבלה לאישור דגם.
· בחינת ציוד לאחר התקנה.
19.4 בחינת ציוד לאחר תיקון
19.4.1 בדיקת תקינות הציוד לאחר תיקון תתבצע על ידי נציג שב"ס אשר יגיע לקבלת הרכב והוצאתו מתחנת השרות.
19.4.2 נציג הקבלן יציג בפני נציג שב"ס טופס תיקון תקלה בו יהיה מפורט המידע הבא:
· התלונה/תקלה בגינה הובא הרכב לתחנת השרות.
· פרוט מהות התיקון וחלקי החילוף ששומשו בתיקון.
· אישור בדיקת תקינות של מבקר איכות של הקבלן.
19.4.3 נציג הקבלן יפעיל את הציוד נשוא התקלה, ויציג את תקינות הפעלתו לנציג שב"ס.
19.4.4 נציג שב"ס יאשר בחתימתו את תקינות הציוד.
19.5 בדיקות קבלה לאישור דגם
19.5.1 עם סיום עבודות התקנת דגם חדש, ואישור תיק המוצר, בהתאם לנדרש בסעיף 8.7 במפרט הטכני, יבצע הקבלן בדיקות קבלה בהשתתפות נציג מחלקת תקשו"ב שב"ס ו/או מי מטעמו. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה נדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו באתר ההתקנה בתום עבודות ההתקנה ולאחר בחינת הציוד על ידי בוחן איכות מוסמך מטעם הקבלן.
19.5.2 המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.
19.5.3 בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות, מכניות, תפקודיות ותפעוליות  ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכן ע"י הקבלן ויוגש למזמין, שבועיים לפני מועד הבדיקות באתר. 
19.5.4 לפני ביצוע בדיקת הקבלה של המזמין, תבוצע בדיקת איכות עבודה ע"י בקרת האיכות הפנימית של החברה, כפי הנדרש בנהלי ISO. טבלאות הבדיקה החתומות ע"י מבקר האיכות, יוגשו למזמין לפני ביצוע בדיקות הקבלה. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות, כולל מערכים, יוגשו לאישור. המזמין רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.
19.5.5 המערך שיוכן ע"י הקבלן לכל פריט במערכת יכלול לפחות את הטורים הבאים:
19.5.5.1 מס' סידורי.
19.5.5.2 מהות הבדיקה.
19.5.5.3 פירוט הבדיקה.
19.5.5.4 ערך צפוי כתוצאה (לכל נתון שייבדק) – ברמה חד ערכית.
19.5.6 בדיקות הקבלה תכלולנה:
19.5.6.1 בדיקה חזותית  – בדיקה זו תכלול:
19.5.6.1.1  התאמה לכתב הכמויות.
19.5.6.1.2  שלמות מרכיבי המערכות.
19.5.6.1.3  מהלך הכבלים וצורת התקנתם.
19.5.6.1.4  שילוט וסימון.
19.5.6.1.5  הלחמות.
19.5.6.1.6  בידוד.
19.5.6.1.7 איכות הביצוע הכוללת.
19.5.6.2        בדיקת עמידה בדרישות המפרט:
19.5.6.2.1 בדיקה פונקציונלית של  מרכיבי המערכות השונות.
19.5.6.2.2 עמידה בתקנים.
19.5.6.2.3 עמידה בדרישות ההתקנה.
19.5.6.2.4 עמידה בדרישות תוכנה ומערכות ממוחשבות (במידה וקיימות).
19.5.6.3        בדיקת ביצועים:
19.5.6.3.1 אספקת תיעוד כנדרש.
19.5.6.3.2 איכות תמונות מתקבלות (מע' טמ"ס).
19.5.6.3.3 עמידה בביצועים נדרשים (לשאר המערכות).
19.5.6.3.4 איכות שמיעה ודיבור (למערכות שמע).
19.5.7 הקבלן יגיש למזמין מערך בדיקות מלא לכל פרטי המערכות הנדרשות במפרט/חוזה זה וחתום ע"י מבקר פנימי של הקבלן. הנ"ל (המבקר) יאושר ע"י המזמין. רק לאחר שיתוקנו הליקויים שמצא המבקר תבוצע הבדיקה.
19.5.8 הבדיקות האקטיביות יכילו את האלמנטים כמוגדר באפיון הטכני.
19.5.9 ההחלטה על עמידה בביצועים נתונה בלעדית לשיקול דעת המזמין ו/או נציגיו והיא תבוצע על בסיס מקצועי נטול שיקולים זרים.
19.5.10 הקבלן ימציא לבדיקות הקבלה כל כלי, מכשיר, סולם, או התקן הדרושים לביצוע הבדיקות, כן יסייעו עובדיו בביצוע הבדיקות ככל שידרשו ויהיו נוכחים בכולן.
19.5.11 לבדיקות הקבלה, יספק הקבלן למזמין חלפים מתכלים כגון: עבור כל נתיך קיים במערכת, 5 נתיכים חלופיים, אשר יוצמדו בשקית שקופה למכשיר הנדון, במקום מוצנע.
19.5.12 ציוד ומערכות המותקנות ע"י קבלני משנה – תידרש נוכחות נציג קבלן המשנה בבדיקות, וזאת מבלי להפחית מידת אחריותו הכוללת של הקבלן כלפי המזמין.
19.5.13 לאחר בדיקות הקבלה תוגש לקבלן רשימת ליקויים (אם יהיו). הקבלן מתחייב                    לתקן ליקויים אלו תוך 3 ימי עבודה מהעברת הרשימה לידיו. בתום 5 יום תעשה בדיקת קבלה שניה. באם תוצאות הבדיקה יתאימו לדרישות מפרט זה ולמערך הבדיקות, תחל תקופת ההרצה ולאחריה תקופת הבדק.
19.6 בחינת ציוד לאחר התקנה
19.6.1 לאחר שיאושר דגם להתקנת מערכות בכלי רכב מסויים, תתבצע קבלת הציוד המותקן בשני שלבים:
· בחינה ראשונית - תפעולית על ידי נציג שב"ס אשר יגיע לקבלת הרכב והוצאתו מתחנת השרות.
· בחינה טכנית - על ידי גורם טכני ביחידת שב"ס המקבלת את הרכב בתוך 5 ימי עבודה מקבלת הרכב ביחידה על בסיס מערך הבדיקות של הדגם הרלוונטי.

19.6.2 לאחר הבחינה הטכנית תוגש לקבלן רשימת ליקויים (אם יהיו). הקבלן מתחייב לתקן ליקויים אלו תוך 2 ימי עבודה מהעברת הרשימה והרכב לידיו. 
19.6.3 בתוך 5 ימי עבודה לאחר קבלת הרכב, לאחר תיקון הליקויים, תעשה בחינה טכנית שניה. באם תוצאות הבחינה יתאימו לדרישות מפרט זה ולמערך הבדיקות, תחל תקופת ההרצה ולאחריה תקופת הבדק.
20 הרצת המערכת:
20.1 עם קבלה ראשונית של מערכת חדשה ע"י המזמין, תחל תקופת הרצה. תקופה זו 
 תימשך חודש קלנדארי ממועד אישור קבלת המערכת על ידי נציג שב"ס. בזמן זה 
 מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו 
 מסקנות.
20.2 ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין, יועברו 
 לידיעת הקבלן שבאחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. 
 בתום התיקונים תבוצע קבלה סופית של המערכת.
20.3 בתום קבלה זו תחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת האחריות (תקופת הבדק).
20.4 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מן הציוד יופעל וישמש את המזמין גם לפני 
 הקבלה הרשמית. פרק זמן זה לא יילקח בחשבון בשום אופן לחישוב תחילת 
 האחריות/תקופת הבדק.
21  הגדרת סיום העבודה:
21.1 סיום העבודה כאמור יהיה לאחר קבלת המערכת, הרצתה, ביצוע הדרכה והגשת 
 תיעוד, כפי שמפורט במפרט זה.
21.2 בתום הבדיקות ועם קבלת הערות המזמין לתיעוד, יעדכן הקבלן את התיעוד 
 המוגש ויימסרו במהירות למזמין כנאמר בפרק "תיעוד".
21.3 בתום הבדיקות וההרצה תוצא לקבלן תעודת גמר ע"י המזמין.
22 אחריות בתקופת הבדק (לציוד חדש / מערכות קיימות) :
22.1 הערה: בכל מקום במפרט בו מצוין תקופת אחריות הכוונה לתקופת הבדק.
22.2 הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, כי הציוד/האביזרים והמערכות שהוא מספק, 
 יפעלו באופן תקין ויעמדו בכל הביצועים הנדרשים במפרט זה.
22.3 הקבלן אחראי לכל מגרעת ו/או ליקוי, פגם ותקלה שיתגלו בביצועי המערכות, תת 
 המערכות והאביזרים, הנובעים מהתקנה גרועה ו/או שימוש בחומרים, חלקים וציוד 
 פגומים ו/או שאינם מתאימים לאפיון הטכני ו/או מתכנון לקוי.
22.4 תקופת האחריות תהיה 30 חודשים מיום אישור הקבלה ע"י המזמין ולאחר תקופת 
 ההרצה ללא הערות המזמין.
22.5 בתקופת האחריות והתחזוקה יספק הקבלן תמיכה טכנית טלפונית, בכל ימות השנה 
 למעט שבתות וחגים ויום כיפור.
22.6 הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה בכל הקשור לתיקון תקלה. תקלה שגרתית  
 תיענה ותטופל:
22.6.1 הגעה לתחנת שירות עד לשעה 12:00 – סיום עד לשעה 17:00 (באותו היום).
22.6.2 הגעה לתחנת שירות לאחר השעה 12:00 – סיום יום למחרת עד לשעה 12:00.
22.7 למרות האמור בסעיף 26.6 לעיל, במקרה של תקלה קריטית המשביתה את המערכת ו/או בתקלה המוגדרת ע"י המזמין כפוגעת במערך המבצעי של היח', ההענות לתקלה, לרבות פתרונה, תהיה מיידית ובתוך פרק זמן שלא יעלה על  4 שעות, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה. במקרה הנ"ל, ישולם לקבלן הזוכה שכר עבור נסיעה ושעות עבודת טכנאי בלבד.
22.8 בתקופת האחריות יתקן הקבלן או יחליף, כל חלק, מכלול, ציוד וגרסת תוכנה      שימצאו פגומים ו/או בלתי מתאימים לפעולתה התקינה של המערכת.
במידה ובמשך שלוש פעמים תיקן הקבלן חלק או מכלול פגום והליקוי בעינו עומד, יחויב הקבלן להחליף את החלק ו/או המכלול הפגום בחדש ולא יורשה לתקנו עוד.
22.9 תיקן הקבלן ו/או החליף חלק או מכלול פגום במסגרת התחייבותו, יחל מניין תקופת האחריות לגבי חלק זה מיום ביצוע התיקון או ההחלפה.
22.10 תיקון ו/או החלפה יחשבו כאיתור התקלה ותיקונה, נדרשת קבלת אישור המזמין לשינוי בציוד, אספקת ציוד חליפי, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה, החלפת רכיבים, שינויים טכניים, כוונון וכיול, חיזוקים ושינויים מכאניים, וכל פעולה אחרת שמטרתה להביא את המערכת לפעולה תקינה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט זה.
22.11 בתקופת האחריות, הקבלן נדרש לבצע בדיקה תקופתית, טיפולים, כיולים ותחזוקה מונעת (והכל להלן:"תחזוקה מונעת") אחת לשנה או לפי הוראות היצרן, לכל מרכיב במערכת. הבדיקות והתפעולים התקופתיים יעשו ע"י טכנאי מוסמך בלבד. הקבלן נדרש להגיש למזמין דו"ח בכתב על ביצוע הבדיקה התקופתית, הכולל את כל הבדיקות, הכיולים והטיפולים שנעשו במערכת.
22.12 הקבלן ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע כל הנדרש בסעיף זה.
23 תחזוקה מונעת - בדיקה תקופתית כוללת:
23.1 בדיקה חזותית לתקינות הציוד, חיווט, שילוט.
23.2 הפעלה מלאה של כל המערכות והציוד ובדיקת פעולה של כל הפונקציות.
23.3 בדיקת תקינות כל מקורות המתח.
23.4 בדיקה לפעולה תקינה, בכל רמות התפעול הנדרשות, וברמות התפוקה החשמליות / 
 אלקטרוניות הנדרשות מציוד מותקן ומתופעל.
23.5 בדיקת שלמות פיזית של הציוד והחיווט, הכוללת בדיקת חלודה, צבע, ומפגעים 
 אחרים.
24 דו"חות: 
24.1 הקבלן נדרש להגיש דו"ח עבור כל תיקון ובדיקה תקופתית שיבצע, הדו"ח יכלול:
24.1.1 שם המזמין מהמתקן.
24.1.2 תאריך וזמן קריאה, זמן הגעה לשטח, זמן סיום הטיפול.
24.1.3 תאור התקלה.
24.1.4 תאור התיקון שבוצע.
24.1.5 פירוט רכיבים, מכלולים, יחידות שהוחלפו/תוקנו.
24.1.6 כל דו"ח יימסר:
24.1.6.1  תיקון - העתק ליחידה. 
24.1.6.2 בדיקה תקופתית - 3 העתקים (יחידה, ק. טכנולוגיה נחשון, נציבות).
24.1.7 כל דו"ח ייחתם ע"י נציג המזמין והקבלן המבצע.
24.1.8 כל הרשום בדו"חות התיקון והביקורות, יוזן וינוהל במאגר ממוחשב, באחריות הקבלן, בתוכנת ניהול תחזוקת מערכות ורכיבים אלקטרונים.
24.1.9 הקבלן יספק פעם בחצי שנה ובנוסף עפ"י דרישת המזמין, ניתוח תקלות סטטיסטי בחתכים שונים ומגוונים, ובפרט בחתך תיאור פריט עפ"י מס'-קטלוגי וסידורי רץ, תוך ניתוח היסטוריית התקלות בפריט/תת מערכת.
24.1.10 החלפים המינימליים שיחזיק הקבלן יהיו ברמה של מכלולי המערכת, וכן רכיבים בתוך המכלולים. רשימת החלפים תיבנה על-סמך טבלאות שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המזמין.
24.1.11 כמות חלפים - כמות מלאי החלפים תחושב בהתאם לכללים הבאים:
24.1.11.1 כמות של 5% מהיקף המערכות.
24.1.11.2  מינימום 2 יחידות מכל סוג.
24.1.12 מחירון חלפים:
24.1.12.1 כתב הכמויות יהווה מחירון לכל תקופת ההתקשרות לכל דבר ועניין, כולל נזק המוגדר כח עליון וכולל התקנה חדשה נוספת.
24.1.12.2 המחירון יהיה תקף מידי שנה רק לאחר אישור שב"ס.
24.1.13 החברה תתחייב, במסגרת האחריות ועל חשבונה, לטפל בפגמים טכניים או פונקציונליים חוזרים שיתגלו במערכת. הטיפול יכלול איתור מקור הפגם, מציאת פתרון טכני לפגם וביצוע הפיתרון לכל המרכיבים הפגומים במערכת. החברה תתחייב לבצע בתקופת האחריות תיקון ואחזקה של המערכות בהתאם למפורט להלן:
24.1.13.1 במידה ונותן השירות אינו מצליח להתגבר על התקלה, יוכל שב"ס להזמין אנשי מקצוע חיצוניים, ע"ח הקבלן. האמור בתנאי שהדברים ייעשו בדיווח מובנה, הקבלן ידווח שאינו יכול להתגבר / לתקן התקלה, ושב"ס יודיע על הזמנת מומחה מבחוץ.
24.1.13.2 כל איחור ו/או אי הגעה לתיקון ו/או לביצוע הבדיקה השגרתית במועדים שפורטו לעיל, תחייב את הקבלן בסך של 250 ₪ עבור כל שעת איחור כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. שב"ס יהיה רשאי לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא.
24.1.13.3 ליקויים שיתגלו במסגרת בדיקות יתוקנו במסגרת האחריות.
24.1.13.4 סבב בדיקות מתמשך, כולל את כל מרכיבי המערכת, ולא ייארך יותר מאשר יומיים.
25 חוזה אחזקה ושירות לאחר תקופת  האחריות  (לאחר תקופת הבדק):
25.1 הקבלן מתחייב, אם יידרש ע"י המזמין, לספק שירותי אחזקה בתום תקופת האחריות בהתאם לחוזה שנתי שיחתם בינו לבין המזמין לקראת תום תקופת האחריות כאמור להלן. חוזה השירות יחודש מידי שנה בכפוף להחלטות שב"ס על חידושו.
25.2 כל התנאים האמורים בסעיף 26 לעיל יהיו תקפים גם עבור חוזה האחזקה אשר יחתם. 
25.3  הקבלן מתחייב לספק שירותי אחזקה כולל חלקי חילוף, אם יידרש ע"י המזמין ובהתאם לחוזה שיחתם עמו, למשך 5 שנים לפחות לאחר תום תקופת האחריות וכן להיות מסוגל לספק חלקי חילוף במשך 7.5 שנים לפחות מיום אספקת המערכת. מודגש כי כל הדרישות והתנאים המפורטים במפרט זה יחולו  על כל תקופת השירות, לרבות תקופת ההארכה.
25.4 עם תום תקופת האחריות/תקופת הבדק ואם ידרוש זאת המזמין, מתחייב הקבלן להעניק למזמין שירות לתחזוקת המערכת, לרבות אספקת חלקי חילוף למערכת (להלן: "שירות"). לצורך מתן השירות יחתמו הצדדים על חוזה שירות שנתי שיתחדש מעת לעת עפ"י דרישת המזמין בלבד. תנאי השירות יהיו זהים )לרבות זמן התגובה לקריאות) לתנאי מתן השירות בשנות האחריות/תקופת הבדק. בגין כל שנה בה ינתן השירות ע"י הקבלן למזמין, יהא הקבלן זכאי לתמורה שנתית בגובה האחוז (שיציין הקבלן בנספח ד' - כתב הכמויות) מתוך שכר החוזה. הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין מתן האחריות האופציונלית בפועל למזמין.
25.5  כוח עליון/שבר במזיד - תקלות שנובעות מכוח עליון או נזק במזיד יתוקנו ע"י הקבלן בהתאם לכל דרישות החוזה, אולם התשלום עבור חלפים, מכלולים שיסופקו במקרה זה יתבצע עפ"י מחירי כתב הכמויות המקורי.
25.6  התקנת ציוד ומערכות חדשות ע"י החברה המתחזקת:
25.6.1 ציוד ומערכות חדשות שיותקנו במהלך תקופת האחריות והשירות, ידרשו לעמוד בכל הדרישות הכלולות במפרט זה, לרבות בדיקות קבלה ותקופת הרצה.
25.6.2 תקופת האחריות הינה 30 חודשים מיום גמר בדיקות הקבלה. החברה תגיש לשב"ס, מידי שנה, טבלת כמויות של ציוד ומערכות הכוללת את מועדי סיום האחריות ובהתאם לכך תעודכן טבלת הציוד הכלול במסגרת חוזה התחזוקה השנתי (כפי המפורט בנספח ד' בחלק התחזוקה).
25.6.3 תאור המערכת המוצעת כולל קטלוגים מקוריים ומלאים ומסופררים בהתאם לרשימת/דו"ח היענות כדלקמן:
25.6.4 תרשים (העבודות) המערכת על גבי שרטוטים שיכללו תרשימי זרימה. 
25.6.5 פירוט מרכיבי המערכת, תוצרת, תכולה, אפשרויות חיבור  וכד'.
25.6.6 תיאור התצוגה והתפעול.
25.6.7 אפשרויות גיבוי נוספות תוך שימוש בציוד סטנדרטי.
25.6.8 מפרטים טכניים של מערכות וציוד.
25.6.9 התחייבות לביצוע שירות למערכת למשך 5 תקופות של שנה כל אחת, במחיר לשנה שימולא ע"י הקבלן בסעיף השירות (אחוז), המזמין אינו מתחייב לבצע שירות זה באמצעות הקבלן.
25.6.10 הקבלן יציין בהצעתו את גודל הרזרבה, בחלקי ציוד השונים, שיסופקו במסגרת המערך המוצע. המונח רזרבה כאן מובנו מעל לרזרבה הנדרשת במפרט (במקרה שיהיו חלקים שבהם לא תתאפשר הרזרבה הנדרשת יציין זאת הקבלן בנפרד).
26 נסיון קודם:
26.1 המערכות שיוצעו ע"י הקבלן במסגרת מכרז זה חייבות להיות מותקנות ופועלות בארץ ולמלא אחר הדרישה שניתן יהיה לבדוק אותן במתקני הקבלן ובאתר כלשהו במצב פועל מיד עם הגשת ההצעות למכרז זה (ולפני ההחלטה על הקבלנים הזוכים בעבודה). כל ההוצאות לבדיקות אלו ע"י המזמין יהיו על חשבון הקבלן. פרק הזמן הנדרש לבדיקות ייקבע ע"י המזמין.
26.2 חברות וקבלנים שישתתפו במסגרת מכרז זה (כולל קבלני משנה) חייבים להוכיח במסמכים בהצעותיהם יכולת טכנית וניסיון מעשי קודם בארץ בהקמת מערכות דומות ובסדר גודל התואם את המערכות הנדרשות במפרט הנ"ל.
27 כוח אדם:
27.1 החברה תצרף רשימת כ"א המיועד למימוש הפרויקט כמפורט.
27.2 טבלת כ"א המוצע לצורך הפרויקט – טבלה 6.
28 עדיפויות בין המסמכים:
28.1 הקבלן מתחייב לבדוק את המפרט ואת יתר מסמכי החוזה, לרבות כל המידות שבתוכניות, את ההתאמות ביניהם וכן בינו לבין המצב הקיים באתר העבודה.
28.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין התאריכים והדרישות שבמסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המזמין לפני ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל בכתב הוראות המזמין כיצד לנהוג.
28.3 העדיפות לצורכי ביצוע תהיה לפי הסדר כדלקמן:
28.3.1 המפרט המיוחד - נספחים ג' 1, ג' 2 ופרוטוקולים, מכתבים ויומנים.
28.3.2 כתב הכמויות - נספח ד'.
28.3.3 תקנים ישראלים המפרט הכללי.
28.4 לא פנה הקבלן מיד למזמין, יישא הוא לבדו בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור הוצאות, בין אם נראו מראש בין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא שם לבו לסטיות הנ"ל.
29 התחייבות וחתימת הקבלן: 
29.1 חתימת הקבלן בסוף הצעת ספר רשימת הכמויות, מאשרת שהוא קיבל את כל הדרוש, למד את כל המסמכים ואת כל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
30 ציוד הקבלן:
30.1 מערך ציודו של הקבלן חייב להתאים לדרישות ביצוע העבודות. ציוד אשר אינו מתאים לביצוע העבודה לפי דרישות המפרט, יסלקו הקבלן ממקום העבודה על חשבונו ויחליפו בציוד אחר מהסוג ומהטיב הדרוש.
31 טיפול בציוד, הובלה, אחסנה והגנה על המבוצע:
31.1 אחסון הציוד בכל מקרה שיידרש, יהיה על חשבון הקבלן ועל אחריותו הבלעדית, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על הציוד בפני גניבה, פגיעות מכניות, השפעת מזג אוויר, חדירת לחות, אבק וכו'.
31.2 אם יאבד או יינזק הציוד או חלקו, למרות אמצעי ההגנה, יחולו הוצאות ההחלפה או התיקון על הקבלן.
32 עבודות בשעות חריגות:
32.1 עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות מחייבות קבלת אישור מוקדם של המזמין.
32.2 על הקבלן להביא בחשבון כי בימי ו' לא ניתן לבצע עבודות, אלא אם יאושר כן ע"י המזמין ויתואם מראש עם הגורם המוסמך בשב"ס. 

             כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון קיומם של ימי כוננות ואירועים מיוחדים הנערכים בכותלי הכלא שבמהלכם יאלץ להפסיק את פעילותו. במגבלות לעיל מועדי העבודה האפשריים הם ימים  א'-ה' , משעה 08:00 ועד 17:00.
חתימת וחותמת הקבלן ………………………………………………………..
נספח ה' - נספח בטיחות
1 נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה להגיש הצעת מחיר למכרז/חוזה מס'   
      ............... בין ממשלת ישראל, (להלן: "המשרד"), לבין הקבלן: ................................ 
      (להלן: "הקבלן").
1 במסגרת החוזה יבצע הקבלן אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכות לרכבים. הקבלן יבצע עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין.
1 לנציג המשרד הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו/או מהוראות נציג המתקן, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשרד במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
1 בטיחות וגהות - 
1 מבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן הנזכרות בהסכם זה, מתחייב הקבלן למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק הישראלי.
1 בכל מקום שבו מדובר בהסכם זה על התחייבויות הקבלן, יפורשו הדברים כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל.

הקבלן מצהיר כי קרא האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

__________________

                                                                     חתימת וחותמת הקבלן

נספח ו' - תצהיר מנכ"ל

תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום
בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ________________, נושא ת.ז מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1 הנני משמש כ מנכ"ל חב' __________________________.
2 חברתנו סיפקה והתקינה בארץ מערכות מהסוג נשוא מכרז זה וסיפקה למערכות שירותי תחזוקה  בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, 
להלן פירוט של שני גופים לפחות להם ניתן השירות, תוך פירוט אנשי הקשר ומספרי טלפון לצרכי בירור עימם.
	הגוף לו סופקו מערכות לרבות שירותי תחזוקה 
	תקופת האספקה

משנה - שנה
	שם איש הקשר ותפקידו
	מס' טלפון/פלאפון

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 לחברתנו מוקד מאוייש לקבלת קריאות ואספקת שרותי תחזוקה למערכות. המוקד מסוגל לספק פתרון טכני בהתאם לאמור בסעיף אחריות ותחזוקה כנדרש.
4 לחברתנו חוזה שירות ואחזקה בתוקף למערכות נשוא מכרז מול גוף אחד לפחות והיקפו לא פחות מ- 20,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה. 
· להלן הגוף עימו קיים חוזה שירות ואחזקה בתוקף.  
	הגוף עימו קיים חוזה שירות ואחזקה
	היקף כספי של החוזה
	שם איש הקשר ותפקידו
	מס' טלפון/פלאפון

	
	
	
	


5 לחברתנו מערך שירות הכולל לפחות 4 תחנות שירות בפריסה הבאה: י-ם, ת"א, חיפה וב"ש, כאשר כל תחנה מסוגלת לטפל ב – 5 רכבים בו זמנית על כל המשתמע מכך.
· להלן פירוט תחנות השירות תוך תוך התייחסות לפריסה.
	תחנת השירות 
	כתובת מלאה
	שם איש הקשר ותפקידו
	מס' טלפון/פלאפון

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6 חברתנו מעסיקה באופן קבוע בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות צוות של עובדים בעלי השכלה ויכולת להתקנה ואחזקת מערכות נשוא מכרז זה כאשר אחד מהם הוא מהנדס בעל ותק של 5 שנים והינו מוצע מטעמנו כמנהל הפרויקטים מול שב"ס. לתצהיר זה צורפו תעודות השכלה רלוונטיות.
7 חברתנו  הינה יצרנית המערכות המוצעות והפריטים הכלולים בהצעה וכמו כן כשירה ומוסמכת לביצוע התקנות, לשדרוג ולתחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה נותנת למציע גיבוי טכני ומבטיחה  אספקת חלקי חילוף ל-7.5 שנים לפחות. 
8 במידה ופריט אשר הוצע על ידנו אינו עונה למפרט הטכני במלואו ובמידה והצעתנו תזכה, יוחלף או יותאם הפריט כך שיענה באופן מלא על דרישות המפרט הטכני.
אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי - אמת.
_____________            ____________________            _____________        
תאריך                                        שם  המצהיר                                   חתימה וחותמת
אישור עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח' _______________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/עשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

 _________            ________________________               _________________

   תאריך
        חותמת + מספר רשיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד 

נספח ו' (1) – אישור רו"ח
אישור רו"ח על מחזור הכספי של המציע בשנים 2008 –2010 ממתן שירותים נשוא מכרז זה
אני הח"מ ______________, רו"ח של חברת ___________________ (להלן – "המציע ").

מאשר בזאת כדלהלן:
1 למציע מחזור כספי של לפחות 800,000 ש"ח כולל מע"מ, ממתן שירותים מהסוג נשוא מכרז זה, בכל אחת משלושת מהשנים  2008, 2009 ו- 2010.
ולראיה באתי על החתום : 

תאריך:_________________                                    

___________________________________

חותמת וחתימת רו"ח 

טבלה 1  -  תיאור עבודות קודמות
	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	תיאור כללי של העבודה:


	
	
	
	

	
	שם
	כתובת
	טל'/ פקס
	הערות

	המזמין
	
	
	
	

	המתכנן
	
	
	
	

	המפקח
	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט 
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :


	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	


	הערות כלליות ותיאור דרישות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  חתימת הקבלן
טבלה 2  -  תיאור עבודות קודמות
	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	תיאור כללי של העבודה:


	
	
	
	

	
	שם
	כתובת
	טל/ פאקס
	הערות

	המזמין
	
	
	
	

	המתכנן
	
	
	
	

	המפקח
	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט 
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :


	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	


	הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  







חתימת הקבלן
טבלה 3 -  תיאור עבודות קודמות

	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	תיאור כללי של העבודה:


	
	
	
	

	
	שם
	כתובת
	טל/ פקס
	הערות

	המזמין
	
	
	
	

	המתכנן
	
	
	
	

	המפקח
	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט 
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :


	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	


	הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  







חתימת הקבלן
                                         טבלה 4 – מרכזי שירות ומעבדות בפריסה ארצית 
	מס"ד
	מיקום מרכז שירות \ מעבדה  (עיר)
	מספר טכנאים\נציגי שירות
	כמות וסוג רכב
	פרטי מנהל מרכז השירות\המעבדה
	מס' טלפון

	11
	צצ
	
	
	
	

	2
	צצ
	צצ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


חתימת הקבלן   _______________________
טבלה 5 -דוגמת טבלת היענות

למניעת ספק מודגש בזאת שאי מסירת רשימת הענות מלאה כנדרש יכולה לשמש את המזמין לפסילה מוחלטת של הצעת הקבלן.
	עמוד במפרט
	פרק 

תת-פרק
	התייחסות הקבלן
	דגם

מוצע

	א
	ב
	עונה כנדרש - הציוד המוצע זהה לנדרש.

ראה דף קטלוגי מס' ......
	

	
	
	
	

	ג
	ד
	עונה כנדרש - הציוד המוצע הנו שווה ערך.

השינויים הנם ...........................

לא עונה בסעיפים .......................

מציע יותר בסעיפים ....................

ראה דף נתונים מס' ....................
	

	
	
	
	

	ה
	ו
	עונה כנדרש, בנוסף מציע אלטרנטיבה

א - (פרוט) ראה דף נתונים ....................

ב - (פרוט) ראה דף נתונים .....................

מודגש בזאת שהתמחור בכתב הכמויות מתייחס לנדרש ובשום אופן לא לאלטרנטיבה.
	


חתימת הקבלן   _______________________
טבלה 6  -  טבלת כ"א  המוצע לצורך הפרויקט
	מס'
	תחום
	שם העובד
	ניסיונו בתחום
	השכלה פורמלית רלוונטית

	
 1.
	מנהל הפרויקט
	
	
	           מהנדס

	2.
	
	
	
	רלוונטית

	3.
	
	
	
	רלוונטית

	4.
	
	
	
	רלוונטית

	5.
	
	
	
	רלוונטית

	6.
	
	
	
	רלוונטית

	7.
	
	
	
	רלוונטית

	8.
	
	
	
	רלוונטית

	9.
	
	
	
	רלוונטית

	10.
	
	
	
	רלוונטית



           נספח ג' - 2 - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
107/2011
מפרט טכני

מפרט טכני
1. מבוא:
1.1 בכוונת שב"ס לתחזק את מערכות גשרי התאורה, הכריזה, טמ"ס ואינטרקום הקיימות כיום ברכבי הארגון, לרכוש ו/או להתקין מסביב ובתוך רכבי הליווי והסיור שלו מערכות חדשות של:
1.1.1 גשרי תאורה מבוססי לדים ונורות.
1.1.2 מערכות אינטרקום ומערכות דיבוריות למכשירים הסלולאריים.
1.1.3 מערכות אזעקה וכריזה - משולבות בגשרי התאורה וסמויות.
1.1.4 יחידות הבהוב סמויות.
1.1.5 מערכות טלוויזיה במעגל סגור לרכב, כולל הקלטה ושידור לאחור.
1.1.6 פריטים נוספים על פי דרישה.
2. תכולת העבודה הנדרשת מהספק הזוכה:
2.1 תחזוקה, כולל החזרה לתקינות, של כל המערכות בתחום זה הקיימות בשב"ס – "As-Is" (בהתאם לפירוט המובא כנספח לחוזה זה).
2.2 אספקת מערכות עפ"י דרישת שב"ס.
1.1. תכנון מפורט של המערכות, כולל תשתיות ומיקום המרכיבים ותכנית חיווט.
1.2. אספקה והתקנה על פי דרישות המפרט והציוד ובהתאם לתקנים הישימים.
1.3. ביצוע כל העבודות הדרושות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת.
1.4. ההתקנה תכלול את כל העבודות הנדרשות, כולל קידוחים, הסרה והחזרת מכלולים בכלי הרכב למקומם כפי שנמצאו טרם תחילת העבודה, וכל עבודה אחרת אשר תידרש, כולל החזרת המצב ברכב לקדמותו.
1.5. הפעלה כיול ובדיקות.
1.6. הדרכת המפעילים.
1.7. תיעוד הכולל תכניות עדות "AS-MADE", תאור המערכות, הוראות הפעלה בשפה העברית והוראות אחזקה.
1.8. ניהול רישום ודיווח בלוח זמנים מוסכם וכן על פי דרישה, על כל הפעילויות שנעשו במסגרת מכרז זה.
3. דרישות טכניות:
3.1 גשרי תאורה:
3.1.1 הגשרים המוצעים יהיו מאושרים על-ידי מעבדה בינלאומית ובעלת תו תקן ממוסד בינלאומי מוכר (אמריקאי, אירופאי, ישראלי).
3.1.2 הציוד המוצע יהיה בעל אישור אחד מהתקנים הבינלאומיים הבאים:
3.1.2.1  ECE R65.
3.1.2.2  SAE J845.
3.1.2.3  SAE J595 (במידה וקיימים בגשר פנסים כיווניים).
3.1.3 על הציוד המוצע תחול תקנה ק"ח תשנ"א בתקנות התעבורה:
"נורית מסוג קווארץ הלוגן 12 וואט, 55 וואט – H1, שתדלוק דרך קבע ובה קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית".

3.1.4 לכל דגם רכב, יבצע הספק הזוכה התקנה ראשונית המהווה אב-טיפוס. לאחר אישורה ע"י שב"ס, יוסמך לבצע התקנות סדרתיות.
3.1.5 הגשרים המוצעים יאפשרו התקנת שילוט מואר במקום יחידת הרמקול במרכז הגשר.
מודגש בזאת כי כל הדרישות במפרט זה, חלות על כל דגם גשר מוצע במכרז.

3.1.6 כל פריטי הציוד המוצעים על ידי הספקים יהיו מדגמים המותקנים בגופים הדומים לשב"ס במהלך 3 השנים האחרונות. 

3.2 גשרים - מבנה מכני:
3.2.1 הגשרים המוצעים יהיו במספר הרכבים, לפי מאפייני הרכב 
כפי שהם מפורטים בנספח ג' - קבוצות רכבים.
3.2.2 גובה כללי יהיה 8-18 ס"מ (לא כולל אביזרי החיבור לגג). הספק המציע, יציין בהצעתו את הגובה של הנקודה הגבוהה ביותר בגשר, המותקן מעל הגג. 
3.2.3 מבנה הגשר יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות, בסיסו יהיה עשוי מתכת אל חלד או אלומיניום.
3.2.4 הגשר משני צידיו יכוסה בפלסטיק/פוליקרבונט בגוון כחול/כחול שקוף או כחול/אדום שקוף. מכסי מערכת הגשר יאטמו כך שלא תהיה חדירת מים, לחות או אבק פנימה שלא יפחת מ - IP50 ויהיו עמידים בטמפרטורה של עד- (C50 מבלי שייווצרו בהם סדקים או דהייה או שחיקה. הדרישות הינן למשך 5 שנים לפחות.
3.2.5 מכסי הגשר יהיה עמידים למים וסבון ויהיו עמידים כנגד גירוד ושריטות (פוליש). המציע יציין במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרי ניקוי ואופן הניקוי של הגשר.
3.2.6 לרכבים בייעוד מיוחד (בדרך כלל מסחריים), יותקן גשר תאורה עם מכסי פולי קרבונט מוגן בפני קרינת UV בצבע כחול. במרכז הגשר (במקום המיועד לרמקול) יותקן מכסה פלסטיק/פוליקרבונט קשיח מוגן קרינת UV בגוון לבן אטום, לצורך זיהוי ייעוד הרכב.
על מכסה הפלסטיק / פולי קרבונט (בחזית ובגב), יודבקו מדבקות יחידה בהתאם לייעוד הרכב (המדבקות יסופקו ע"י הספק). הכיתוב יהיה אחיד - "בטחון שב"ס".
בחלל הפנימי של המכסה הנ"ל יהיו 2 נורות הלוגן קבועות (הספק מקסימלי של 21 וואט כ"א) לתאורה נאותה של המדבקה והפעלתן ממתג מתא הנהג. המכסה יאפשר הוצאת חום הנורות כך שלא יפגעו חלקי הפלסטיק.
3.2.7 חיבור הגשר לכלי הרכב לא יהיה קבוע. הגשר יותקן על הגג עם בסיס גומי ויחובר למסגרת הגג בשיטת HOOK-ON, ע"י זרועות מתכווננות עם ברגי הידוק שיהיו עשויים מפלדת אל חלד. בקצה הזרועות, ישולב התקן גומי למניעת שריטות הגג או בשיטה טובה יותר, עפ"י החלטת שב"ס. ברגי ההידוק יהיו אל-חלד ויכללו אום סגירה עם אבטחה עצמית. חל איסור להתקין ברגים קודחים במרזב ובגג הרכב.
3.2.8 הספק הזוכה מתחייב לתת מענה והתאמה של זרועות ההידוק לכל הרכבים הנמצאים בשרות שב"ס במועד הגשת ההצעה, וכן התחייבות לגבי התאמה לדגמי רכב שירכשו על ידי שב"ס במהלך תקופת החוזה. 
3.2.9 המשקל של הגשר בתכולתו המרבית לא יעלה על – 15 ק"ג.
3.2.10 האחריות על מערכת הגשר תכלול אחריות כנגד כל חלודה של כל חלקיה.
3.2.11 לכל גשר תודבק תווית בר קיימא עליה ירשם: טלפון לתאום, מק"ט הפריט, שנת ייצור, סוג הנורות, עוצמת זרם מרבית ויוטבע "שב"ס" במרכזו התחתון של הגשר. גודל התווית לא תעלה על 6X6 ס"מ.
3.2.12 לכל גשר תחובר תווית אלומיניום ע"י ניטים עם הטבעה של תאריך ההתקנה (חודש ושנה) וזה יהווה אסמכתא לתחילת תקופת האחריות.
3.2.13 מיקום התווית בגשר יאושר ע"י שב"ס באב הטיפוס.
3.2.14 בתחתית הגשר, באזור מוסתר, תודבק תוית עליה ירשם שם היצרן.
3.3 יחידות תאורה:
3.3.1  בכל אחד מצידי הגשר (ימין ושמאל) יהיו הרכבי יחידות תאורה. האורות יראו  
 לפני הרכב ומאחוריו, עד לזווית של (45 מצד הרכב.

3.3.2 לדים:
3.3.2.1 גשרי תאורת הלדים יהיו מבוססים על יחידות "Super LED" כדוגמת יחידות Super-LED® של חברתWhelen  או  PriZm™II של חברת CODE 3 או שווה ערך מאושר על ידי שב"ס. גשר תאורת לדים יכיל לפחות:
3.3.2.1.1  יח' קדמיות בצבע כחול, 2 בכל אחד מצדי מרכז הגשר, כדוגמת REF8 תוצרת חברת CODE 3, או CON 3 LED תוצרת חברת Whelen, או יחידות שוות ערך מאושרות על ידי שב"ס.
3.3.2.1.2 4 יח' אחוריות בצבע כחול, 2 בכל אחד מצדי מרכז הגשר, כדוגמת REF8 תוצרת חברת CODE 3, אוCON 3 LED  תוצרת חברת Whelen, או יחידות שוות ערך מאושרות על ידי שב"ס.
3.3.2.1.3 4 יח' צידיות בצבע כחול, 2 בכל אחד מצדי מרכז הגשר, כאשר האחת מופנית ב- (45 לחזית ואחרת ב- (45 לעורף, כדוגמת REF12 תוצרת חברת CODE 3, אוCORNER LED תוצרת חברת Whelen, או יחידות שוות ערך מאושרות על ידי שב"ס.
3.3.3 פנסים מסתובבים:
3.3.3.1 יחידות ההנעה תהיינה בעלות תמסורת גלגלי-שיניים, או רצועה מחומרים שאינם גומי תעשייתי ואשר מתאימים לתנאי מזג האוויר בארץ.
3.3.3.2 התמסורת לא תגרום לרעש או רעידות ברכב בכל סוגי התקנה אפשריים. באחריות הספק להתקין את הגשר עם תושבות (בולמי רעש/רעידות) מתאימים באופן שלא ישמעו ויורגשו רעש ורעידות מנועי הגשר ויהוו מטרד לנהג לאורך זמן.
3.3.4  תמסורת גלגלי שיניים:
3.3.4.1 רכיבי תמסורת גלגלי השיניים יהיו ממתכות או מחומרים מורכבים בלבד, כאלה שמקדמי השחיקה, החיכוך וההתפשטות יהיו טובים לפחות כמו של ברונזה (למען הסר ספק, לא תתקבלנה הצעות עם תמסורת בעלת גל ו/או קדח מפלסטיק).
3.3.4.2 רכיבי התמסורת יהיו מחומרים בעלי שימון עצמי. יינתן יתרון למקדם שחיקה נמוך בין הקדח/גל לקבלת אורך חיים ושחיקה איטית.
3.3.4.3 פרופיל גלגל השיניים בתמסורת יהיה טרפזי (כמקובל בתכנון פרקי מכונות) עם עיבוי נגד שחיקה בנקודת המגע בתמסורת (הצעות לגלגל שיניים עם פרופיל אחר - לא תתקבלנה).
3.3.4.4 לתמסורת נדרשת אחריות של 5 שנים לפחות.
3.3.5  תמסורת רצועה:
3.3.5.1 חומר הרצועה יהא מחומרים סינטטיים העומדים בתנאי מזג האוויר בארץ ובעבודה רציפה ומאומצת - לא תתקבלנה הצעות של תמסורת רצועה מגומי טבעי ומוצריו.
3.3.5.2 לרצועת התמסורת נדרשת הצהרת יצרן כי היא עמידה ב- (C100 ו- (C45- מעלות צלסיוס לפחות.
3.3.5.3 לכל גשר תאורה, המציע יספק 2 רצועות נוספות, ללא תמורה.
3.3.5.4 הרצועה תעמוד בדרישות MIL STD 810.
3.3.5.5 לרצועה המוצעת נדרשת אחריות של 5 שנים לפחות.
3.3.5.6 גשר שמוצע עם תמסורת רצועה, יאפשר התקנה מהירה של רצועת התמסורת (במקרה של כשל ברצועה) ע"י המשתמש ללא צורך באמצעים וכלי עבודה מיוחדים (שלא מצויים בשימוש יומיומי אצל המשתמש).
3.3.6 מראות - רפלקטורים:
3.3.6.1 אפקט ההבהוב של הפנסים ימומש באמצעות מראה/מראות הסובבות סביב למנורת הפנס.
3.3.6.2 המראות/רפלקטורים יהיו עשויים ממתכת מצופה ובמבנה שיאפשר צפייה באור המוקרן בזווית של °30± מקו האופק.
3.3.6.3 מבנה המראות יהיה כזה שהאור מכל נורה יפוזר דרך המראות באופן אחיד ולא מסנוור, מלפנים ומאחור.   
3.3.6.4 תינתן עדיפות למראות/רפלקטורים במבנה של עמודות מעוינים היוצרות עמדות של 8 מראות עם אפקט של 8 מחזירי אור נוספים.
3.3.6.5 למראות תינתן אחריות של 5 שנים לפחות, לרבות אחריות על שבר או דפורמציה או ירידה בעוצמת החזר אור במצב עבודה תקין.
3.3.6.6 נורות:
3.3.6.6.1 הנורות בגשר יהיו מסוג קווארץ הלוגן 12 וולט, 55 וואט 1H.
3.3.6.7 תכונות חשמליות:
3.3.6.7.1 צריכת זרם מרבית לפנס מהבהב אחד – 4.6A ב-V12. 
3.3.6.7.2 במתח ההזנה של 12 וולט, צריכת זרם מרבית להפעלת כל צרכני החשמל בתפוקה מלאה בגשר (כולל תאורת מדבקת היחידה, לא כולל מערכת שמע) לא יעלה על 18 אמפר במתח ההזנה של 12 וולט (מותרת סטייה של עד 5%).
3.4 פנל הפעלה לתאורה:
3.4.1     בתא הנהג יותקן פנל מתגי הפעלה להפעלת תאורת הגשר על כל סוגיו. המתגים יהיו מסוג תעשייתי בעל מספר הפעלות רב ובתצורתAlternate Toggle Switches. ליד כל מתג תותקן נורית חיווי מסוג LED לחיווי מצב מופעל של כל מתג. הפנל יכיל בתכולתו המרבית את המתגים הבאים ותכולתו תותאם  עבור כל סוג רכב:
3.4.1.1 מתג הפעלה לזוג מהבהבים חיצוניים.
3.4.1.2 מתג הפעלה לזוג מהבהבים פנימיים.
3.4.1.3 מתג הפעלה לתאורת שילוט.
3.4.2  המתגים יפעילו ממסרים בתיבת המיתוג המרכזית. לא יתקבל פתרון של הפעלה ישירה של התאורה באמצעות מפסקי ההפעלה בפנל.
3.4.3  לרכיבי הפנל יהיו התכונות הבאות:
3.4.3.1  פנל אלומיניום בעובי 1.5 ממ' לפחות, מצופה באנודייז שחור וכיתוב חרוט בצבע לבן, או לחילופין פנל מתכת בעובי 1 ממ' לפחות, צבוע בצבע שחור מט בתנור וכיתוב בהדפסת משי בצבע לבן. 
3.4.3.2 חיבור הפנל יהיה באמצעות התקנים ייעודיים שיותאמו לכל סוג רכב. ברגי החיבור יהיו כולם בצבע שחור ויכללו תבריג, אום ודסקה קפיצית. לא יתקבלו פתרונות של התקנת הפנל באמצעות ברגי "פטנט" ו/או ברגים קודחים.
3.4.3.3 המפסקים בפנל יהיו מסוג "TOGLLE" כדוגמת סדרת S תוצרת חברת NKK, או שווה ערך מאושר על ידי שב"ס.
3.4.3.4 המפסקים יהיו בעלי אורך חיים של 10,000 הפעלות ללא תקלה.
3.4.3.5 מגעי המפסקים יהיו מותאמים לזרם ההפעלה המוזרם בהם בחישוב של עומס יתר של 50%.
3.4.3.6 נוריות החיווי מסוג LED יותקנו מעל למתגי ההפעלה כך שלא תיווצר הסתרה של הנוריות על ידי המתגים.
3.4.3.7 הכיתוב לגבי כל מתג יהיה מעל לנורית החיווי.
4. מערכת שמע:
4.1 בחלק מהרכבים תותקן מערכת שמע הכוללת יכולות השמעת אזעקה ו/או כריזה. המערכת תורכב מהמכלולים הבאים:
4.1.1 רמקול חיצוני להתקנה בגשר התאורה או בחלל תא המנוע.
4.1.2 מגבר הספק.
4.1.3 פנל שליטה משולב ביחידת המגבר או בנפרד בהתאם לסוג הרכב. תינתן עדיפות לפנל נפרד.
4.1.4  מיקרופון לכריזה.
4.2 רמקול:
4.2.1 הרמקול הנדרש יהיה מסוג המיועד להשמעת אות אזעקה באיכות גבוהה ואות שמע במובנות גבוהה, ויהיה מיועד בהגדרתו על ידי היצרן, לשימוש ברכבי חרום. הרמקול יעמוד בתקני מערכות חרום המצוינים לעיל. 
הרמקול יותקן במרכז גשר התאורה או בחלל תא המנוע ברכבים בהם לא מותקן גשר תאורה.
בהתקנה בגשר תאורה יותקן הרמקול תחת מכסה ייעודי שיגן עליו מפני פגיעה פיזית וקרינת השמש ואשר יאפשר בד בבד, שמיעת האזעקה/כריזה ללא ניחות משמעותי. מכסה הרמקול יהיה ניתן לפירוק והרכבה בצורה נוחה ללא צורך בכלי עבודה ייעודיים.
4.2.2 התא המיועד להתקנת הרמקול יאפשר התקנה מושלמת ויכלול את האביזרים הנלווים וחלקי ההתקנה המקוריים הדרושים לצורך התקנת הרמקול.
4.2.3 הרמקול יהיה מורכב מיחידת דחף ושופר. ליחידות תהיינה התכונות הבאות:
4.2.3.1 יחידת דחף- דרייבר:
4.2.3.1.1 מוגן ומתאים להתקנה בתנאי חוץ  Weather-proof.
4.2.3.1.2 הספק –  100W RMS.
4.2.3.1.3 עכבת – 11 OHMS  NOMINAL.
4.2.3.1.4 תחום היענות תדר - 450-3,500 Hz (±5 dB).
4.2.3.1.5 פיזור שמע מינימאלי –  °90  אופקי ו- °75 אנכי.
4.2.3.1.6 צבע שופר – שחור או אפור עם גימור אפוקסי.
4.2.3.1.7 ברכבים מסוימים הרמקול יותקן מתחת למכסה המנוע, ויעמוד בתנאי הסביבה הקיימים בו.
4.3 יחידת מגבר/צופר:
4.3.1 היחידה תותקן במכלול תא הנוסעים ו/או בתא המטען ותותאם לכל סוג רכב בהתאם לאפשרויות ההתקנה בו.
המציעים יציעו שני דגמי יחידת מגבר/צופר הזהים בתכונותיהם ונבדלים במיקום פנל ההפעלה:
4.3.1.1  פנל משולב ביחידת המגבר/צופר.
4.3.1.2  פנל מרוחק המתחבר בכבל פיקוד ליחידה.
4.3.2 מתח הפעלה – VDC12-15.
4.3.3 הספק מוצא בעומס Ω8.5-11 –  W rms90-100.
4.3.4 הספק מוצא בעומס Ω4-5.5 – W rms170-200.
4.3.5 נתוני הספק המוצא יהיו קבועים בכל תחום מתח ההפעלה וללא תלות בשינוי עכבת יציאה.
4.3.6 היחידה תכיל מחולל אותות אזעקה בהתאם לנתונים הבאים:
4.3.6.1 צליל אזעקה - סירנה עולה ויורדת בתדר של KHz1.4-Hz500 במחזוריות של 10 פעמים בדקה. 
4.3.6.2 צליל יבבה - סירנה עולה ויורדת בתדר של KHz1.4-Hz500 במחזוריות של 110 פעמים בדקה.
4.3.7 היחידה תכיל כניסת שמע חיצונית - המותאמת לעכבת  Ω600 ולעוצמה של  0dbm (Vrms 0.7).
4.3.8 זיווד היחידה יהיה אטום לחלוטין (ללא פתחי אוורור). תינתן עדיפות למגברים מסוג  CLASS D.
4.3.9 היחידה תכיל את המחברים הבאים:
4.3.9.1 מחבר מסוג 45RJ ננעל, לחיבור פנל ההפעלה במידה והפנל מרוחק ואינו משולב ביחידה.
4.3.9.2 מחבר מסוג 45RJ ננעל לחיבור מיקרופון ידני.
4.3.9.3 מחבר אחורי נוסף/ים מסוג MOLEX או שווה ערך: 
4.3.10 חיבור מתח.
4.3.11 חיבור רמקול .
4.3.12 חיבור כניסת שמע חיצונית.
4.3.13 בגב היחידה תודבק מדבקה בהדפסת משי של סמל שב"ס, מק"ט, שם המוצר, תפקיד השקעים, טבלת חיבורים ומועד סיום האחריות.

4.4 מיקרופון כריזה:
4.4.1 עם כל מערכת כריזה יסופק מיקרופון כריזה. למיקרופון ולכניסת המיקרופון במגבר הכריזה יהיו התכונות הבאות:
4.4.1.1 מיקרופון הדיבור יכיל מיקרופון קיבולי עם קדם מגבר משולב אשר יפיק עוצמת שמע של-  mv RMS 250 במתח אספקה של VDC12.
4.4.1.2 לחיצה על לחצן PTT במיקרופון דיבור (המחובר לשקע מיקרופון) בכל אחד ממצבי בורר מצבי העבודה בפנל ההפעלה יפעיל מצב עדיפות ותאפשר מצב כריזה במגבר צופר.
4.4.1.3 מיקרופון הדיבור יהיה מזווד במארז פלסטיק קשיח ויכיל לחצן PTT, כבל מסולסל, תקע RJ45 בקצה ותפסן.
4.4.1.4 בזמן מנוחה, (כשלחצן PTT לא לחוץ), אסור לקצר את רגל המיקרופון לאדמה.
4.4.1.5 מיקרופון הדיבור יסופק עם מתלה מיקרופון להתקנה ברכב.
4.5 פנל הפעלה מערכת כריזה:
4.5.1 הפנל יהיה משולב ביחידת המגבר/צופר או מותקן במיקום מרוחק ומחובר בכבל פיקוד לשקע יעודי. הפנל יכיל את הפקדים הבאים:
4.5.1.1 מפסק הפעלה ראשי  ON/OFF כולל חיווי.
4.5.1.2 כפתור לוויסות עוצמת הכריזה כולל חיווי.
4.5.1.3 בורר מצבים הכולל את המצבים הבאים:
4.5.1.3.1 קשר - מצב זה מאפשר השמעת האות כניסת השמע 
 החיצונית, כולל חיווי.
4.5.1.3.2 כריזה - מצב STANDBY מאפשר כריזה מיידית  
 מהמיקרופון כולל חיווי.
4.5.1.3.3 אזעקה - ראה סעיף 3.5.1.2.5 לעיל, כולל חיווי.
4.5.1.3.4 יבבה - ראה סעיף 3.5.1.2.5 לעיל, כולל חיווי.
4.5.2 כל הפקדים בפנל ההפעלה יהיו משולטים בעברית והפנל (בין אם הוא משולב ביחידת המגבר או מרוחק) יכלול תאורת לדים פנימית שתאפשר זיהוי הכתוב בפנל ביום ובלילה.
5. יחידת התראה מפני פריקת יתר של מצברי הרכב:
5.1 הזנת המתח לתיבת החיבורים הראשית תעבור דרך מערכת התראה על ירידת מתח המצברים במטרה להתריע טרם פריקת יתר.
5.2 מערכת ההתראה תכיל מנגנון כיול המאפשר קביעת רמת מתח ההתראה בתחום שבין  12-12.5VDC.
5.3 כאמצעי התראה, המערכת תכלול זמזם ונורה בתא הנהג, במקום בולט לעין. עוצמת זמזם ההתרעה תהיה  10dB.
5.4 מנגנון התראת מתח נמוך יפסיק פעולתו ברגע הנעת הרכב.
6. מערכות ייעודיות ברכבי הסעת אסירים:
6.1 מערכת טמ"ס:
6.1.1 ברכבי ליווי האסירים תותקן מערכת טלוויזיה במעגל סגור אשר תאפשר תיעוד המתרחש בתא האסירים.
6.1.2 התקנת מערכות הטמ"ס תתבצע בחצרות החברות המתקינות את מרכבי הרכב הייעודיים לשב"ס, בתחנות השירות של הספק או במתקני שב"ס, ועל המציע הזוכה יהיה לבצע את התקנותיו באתרים אלה תוך תאום עם נציגי שב"ס ונציגי קבלני המרכבים.
6.1.3 חיווט המערכות יהיה סמוי ומשולב במרכב כך שלא תתאפשר חבלה בחיווט מתוך תא האסירים ברכב.
6.1.4 מערכת הטמ"ס תכלול את המרכיבים הבאים:
6.1.4.1   4 - 8 מצלמות.
6.1.4.2   מסך LCD לצפייה בתא הנהג.
6.1.4.3   מע' ניתוב להקלטה דיגיטלית.
6.1.4.4   מע' שידור וידאו באמצעות תשתית סלולארית ב- Multicast (צפייה בו זמנית במספר אתרים – מרד"מ, רכב ליווי ואחרים) ובאמצעות תשתית UMTS בלבד. ה- SIM למודם הסלולארי יסופק על ידי שב"ס.
6.1.4.5 למערכת הטמ"ס יהיה מפסק הפעלה מרכזי, כולל חיווי, שיאפשר כיבוי והפעלה של כלל רכיבי המערכת. בדומה לדרישה בגשרי התאורה, אספקת המתח והפעלת כל רכיב במערכת הטמ"ס יהיה מקופסת חלוקת מתח מרכזית באמצעות ממסר ייעודי לכל רכיב. מתח ההפעלה של הממסרים יסופק על ידי מפסק ההפעלה המרכזי של מערכת הטמ"ס.
6.1.4.6 מתח העבודה של כל רכיבי מערכת הטמ"ס יהיה – 12VDC. במידת הצורך, על הקבלן הזוכה לספק ממירי מתח מ – VDC24 ל- VDC12.
6.1.5 מצלמות טמ"ס:
6.1.5.1 המצלמות תמוקמנה בתא האסירים בהתאם להנחיות שב"ס. בד"כ ההתקנה תהיה בפינות תא האסירים.
6.1.5.2 המצלמות יכללו מערך תאורת IR אינטגראלי מבוסס על נורות LED.
6.1.5.3 מכלול המצלמה יכיל מיקרופון שמע.
6.1.5.4 מתח העבודה של כל רכיבי המצלמה והמארז יהיה – 12VDC.
6.1.5.5 למארז המצלמה יהיו התכונות הבאות:
6.1.5.5.1 מצלמה אנטי ואנדלית להתקנה ברכבים כדוגמת מצלמה דגם V-5308 תוצרת CAMTRON _____ או ש"ע.
6.1.5.5.2 מבנה מארז המצלמה הפינתית יהיה כזה שלא יוותרו בו פינות חשופות שיאפשרו אחיזה במארז.
6.1.5.5.3 מבנה המארז יהיה כזה שיאפשר צפייה בכל המרחב הנמצא מתחת למקום התקנת המצלמה.
6.1.5.5.4 כיסוי פתחי העדשה והתאורה יהיו באמצעות LEXAN בעובי של 6.5 ממ' לפחות.
6.1.5.5.5 מבנה המארז, כולל פתח עדשת המצלמה והתאורה, יהיה מוגן בפני חבלה ידנית או מכת פטיש במשקל 250 גרם .
6.1.5.5.6 נעילת/סגירת המארז תהיה באמצעות ברגי בטחון מסוג TORX.
6.1.5.5.7 גודל המארז יהיה 225 ממ' (ר), 135 ממ' (ג), 155 ממ' (ע) בקרוב.
6.1.5.5.8 למצלמה תהיינה התכונות הבאות:
6.1.5.6 חיישן המצלמה יהיה מסוג Day/Night CCD כולל מנגנון מכני להסרת פילטר IR במצב תאורה נמוך.
6.1.5.7 המצלמה תפעל בתבנית PAL כאשר השטח האפקטיבי של חיישן המצלמה יהיה 752 x 582 פיקסלים.
6.1.5.8 רזולוציה – 540TVL בצבע ובש/ל.
6.1.5.9 רגישות המצלמה לתאורה לקבלת תמונה מלאה בצבע – 0.02 Lux עם עדשה של F1.4.
6.1.5.10 יחס אות לרעש – גדול מ- 48dB.
6.1.5.11 המצלמה תכיל מנגנון AGC.
6.1.5.12 המצלמה תכיל מנגנון צמצם אלקטרוני (Shutter) אשר יפעל בתחומים – 1/50 – 1/100,000 .
6.1.5.13 המצלמה תכלול שתי אפשרויות של עדשה:
6.1.5.13.1 עדשה 2.5 ממ'.
6.1.5.13.2 עדשה 3.6 ממ'.
6.1.6 למיקרופון השמע תהיינה התכונות הבאות:
6.1.6.1 תחום הענות תדר – 20Hz – 10kHz.
6.1.6.2 רגישות – 68dB ±3dB .
6.1.6.3 עוצמת מוצא –  3.2Vpp/750W.
6.1.7    למערך התאורה תהינה התכונות הבאות:
6.1.7.1 במארז המצלמה ישולב מערך נורות LED עם חיישן הרגיש לתאורה (photocell) ומנגנון לכיול רגישותו.
6.1.7.2 מערך נורות ה- LED יכיל כמות מספקת של נורות להארה של כל שטח הצפייה של המצלמה וקבלת תמונה ברורה ואיכותית.
6.1.7.3 תאורת מערך נורות ה- LED תהיה בתחום ה- IR באורך גל של 850nm  או940nm  בהתאם לבחירת שב"ס.
6.1.7.4 מערך התאורה יכיל מנגנון חישה ייעודי וכיול אוטומטי לעוצמת התאורה למניעת סנוור ותאורת יתר.
6.1.8    המצלמה תהיה כדוגמת EX36N תוצרת חברת BOSCH או שווה ערך מאושר על ידי שב"ס.

6.2 מסך צפייה LCD:
6.2.1  בתא הנהג בעמדת המפקד יותקן מסך LCD בגדלים בין "19-"12 לצפייה  
במצלמות תא האסירים.
6.2.2  המסך יותקן באופן שיתאפשר להסיטו במצב שאין צורך בצפייה בו, אולם בעת צפייה, המסך לא יפריע לשדה הראייה של הנהג ויאפשר למפקד לראות את מרחב הנסיעה ללא הפרעה.
6.2.3  על המציעים לשקלל בהצעתם את כל האביזרים הנדרשים להתקנת המסך באופן שיתאים לכל סוג רכב ובכל סוג של התקנה, תוך הקפדה על הכללים לעיל ובתאום עם דרישות המזמין ומכון התקנים לקבלת אישורי התקנה.
6.2.4  המסכים נדרשים לעמוד בתכונות הבאות לפחות:
6.2.4.1 רמת בהירות גבוהה – 400cd/m2 לפחות.
6.2.4.2 רזולוציה – 1280x1024.
6.2.4.3 ייעוד תעשייתי.
6.3 מערכת הקלטת וידאו:
6.3.1  מערכות הניתוב וההקלטה יכולות להיות נפרדות או משולבות ביחידה אחת.
6.3.2  המערכות תהיינה מערכות ייעודיות לרכב ומאופיינות כך על ידי יצרן המערכות.
6.3.3  המערכות תותקנה ברכב בתאום עם איש קשר מטעם שב"ס. על המציעים לשקלל בהצעתם את כל האביזרים הנדרשים להתקנת המערכות באופן שיתאים לכל סוג רכב ובכל סוג של התקנה.
6.3.4  להלן התכונות הנדרשות ממערכת ניתוב והקלטת הוידיאו:
6.3.4.1 קיבולת של 4 - 8 מצלמות. 
6.3.4.2 תקן – PAL.
6.3.4.3 שני ערוצי פיקוד - 232-RS, ו- 485-RS. תמיכה במרבית הפרוטוקולים המוכרים.
6.3.4.4 ערוצי שמע:
6.3.4.4.1 כניסות מיקרופון/LINE (אחת לכל ערוץ וידיאו).
6.3.4.4.2 יציאות – רמקול מובנה, ו- יציאה – מחבר תקשורת דו מגמית.
6.3.4.5 המערכת תאפשר הגדרה להקלטת וידיאו בלבד ללא שמע, והפעלת הקלטת השמע באופן יזום על ידי המשתמש במידת הצורך.
6.3.4.6 כניסות "מגע יבש" (INPUT) לגלאים חיצוניים (לפחות ארבע).
6.3.4.7 יציאות "מגע יבש" (OUTPUT) (לפחות שתיים).
6.3.4.8 אפשרות לחיבור LAN.
6.3.4.9 אפשרות חיבור למודם סלולארי (GSM, CDMA) ולתקשורת אלחוטית (WIFI, EIMAX).
6.3.4.10  "נתב" (ROUTER) אינטגראלי, עם מחברי ETHERNET, לחבור   המערכת לרשת.
6.3.4.11 מערכת הקלטת וידאו דיגיטלית לכל הערוצים.
6.3.4.12 יכולת לצפות בהקלטות או בערוצי הוידאו בזמן אמת, באמצעות PC, PDA, או טלפון סלולארי.
6.3.4.13 יכולת צפייה בו זמנית בשידור וידאו "חי" ומוקלט בכל ערוצים. יכולת צפייה בו זמנית בשידור וידאו חי והקלטה בו זמנית.
6.3.4.14 יכולת קבלת התראה על תום הקלטה.
6.3.4.15 יכולת לשלוח SMS ו/או אי מייל על אירועים יחודיים.
6.3.4.16 יכולת עריכת קטעי וידאו.
6.3.4.17 יכולת הפעלת "גלאי תנועה" באזורים נבחרים. 
6.3.4.18 עבודה במתח 12VDC, וצריכת זרם נמוכה.
6.3.4.19 אריזה מוקשחת ועמידה בפני נפילות וזעזועים.
6.3.4.20 חיבורים חיצוניים בעזרת פלגים מוקשחים.
6.3.5 יחידת שידור וידאו בסלולאר:
6.3.5.1 ה- SIM ליחידת השידור הסלולארית יסופק על ידי שב"ס.
6.3.5.2 על המציעים לשקלל בהצעתם את כל העבודות והחומרים על מנת שיוכלו להתקין ולהפעיל באופן מושלם את יחידת השידור הסלולארית, כולל אפשרות של התקנת אנטנה חיצונית וכל צורך אחר.
6.3.5.3 היח' מיועדת להתקנה ברכבים.
6.3.5.4 ליחידת השידור תהיינה התכונות הבאות:
6.3.5.4.1 כניסת ווידאו בחיבור BNC.
6.3.5.4.2 כניסת שמע מסונכרנת עם כניסת הוידיאו.
6.3.5.4.3 פורמט דחיסה 264.H.
6.3.5.4.4 תקשורת 422/485 RS לשליטה על מצלמות ממונעות.
6.3.5.4.5 מודם UMTS סלולארי מובנה / חיבור למודם UMTS חיצוני בחיבור USB.
6.3.5.4.6 אופציה להתקן  Wi-Fi.
6.3.5.4.7 אנטנה סלולארית חיצונית  עם בסיס מגנטי להתקנה על הרכב
6.3.5.4.8 אנדיקציות לפעולת המכשיר: מתח, שידור, קליטה וכו'.
6.3.5.4.9 אישורים : FCC,CE  וכו'.                                                       
6.3.5.4.10 צפייה בתפוקות היחידה באמצעות תוכנת צפייה ושליטה ייעודית המותקנת ע"ג מחשב בחיבור סלולארי.
6.3.5.4.11 תוכנת הצפייה תאפשר צפייה במסך מחולק, צפייה ושליטה על  
 מס' מערכות הקלטה מרוחקות בו זמנית, שליטה על מצלמות 
 PTZ, שינוי פרמטרים ביחידת הניתוב וההקלטה ברכב,  ועוד.

6.4 מערכת עיבוד שמע:
6.4.1 במערכת הטמ"ס תשולב מערכת עיבוד שמע על פי החלטת שב"ס.
6.4.2 מערכת עיבוד השמע תשתמש לקליטת השמע מהמיקרופונים השונים ותכיל מנגנון DSP לכל כניסת שמע להקלטה שיאפשר שליטה וכיול איכות ועוצמת האות המגיע מכל מיקרופון. מוצא יחידת עיבוד השמע יתחבר למערכת הקלטת הוידיאו המכילה כניסת שמע להקלטה המסונכרנת עם אות הוידיאו.
6.4.3 למערכת עיבוד השמע תהיינה התכונות הבאות:
6.4.3.1 4 ערוצי כניסת שמע ברמת  - Line 0dBm.
6.4.3.2 4 ערוצי DSP נפרדים.
6.4.3.3 מוצא מעורבל של 4 הערוצים לאחר עיבוד DSP.
6.4.3.4 ערוץ תקשורת טורי אוEthernet  לחיבור תוכנת הכיול וההגדרה.
6.4.3.5 זיכרון "פלאש" פנימי לשמירת הגדרות, כולל מנגנון טעינה בעת  
 הפעלת המערכת.
6.4.3.6 מתח עבודה – 12VDC.
6.5 מערכת אינטרקום:
6.5.1  ברכבי הסעת אסירים מדגמים שונים תותקנה מערכות אינטרקום בין תא 
 הנהג והמפקד לבין תא הלוחמים.
6.5.2  מערכת האינטרקום תהיה מבוססת על יחידות שפופרת, ותאפשר ייזום שיחה 
 על ידי כל אחד המשתמשים.
6.5.3  מיקום התקנת היחידות בכל סוג רכב יתואם עם גורם שב"ס. על המציעים לשקלל בהצעתם את כל האביזרים הנדרשים להתקנת המערכות באופן שיתאים לכל סוג רכב ובכל סוג של התקנה, קיבוע השפופרות וכל הנדרש להתקנה והפעלה מושלמת של מערכת האינטרקום.
6.5.4  להלן התכונות הנדרשות ממערכת האינטרקום:
6.5.4.1 תושבות מתכתיות לשפופרות, או מחומר פלסטי קשיח.
6.5.4.2 מנגנון תמיכה לשפופרת, למניעת נפילתה בעת תנודות של הרכב.
6.5.4.3 פתיל חשמלי מוגן בשרוול מתכתי, כולל מנגנון מניעת מתיחת יתר של השרוול המתכתי.
6.5.4.4 "משבת" משולב בעריסה לניתוק השלוחה לאחר הנחת השפופרת במקומה.
6.5.4.5 מחברים מאובטחים לחיבור יחידות השפופרת למכלול מערכת האינטרקום.
6.5.4.6 מכלול בקרה אלקטרוני, הכולל אפשרות כיול של עוצמת השמע והדיבור של כל אחת מהשלוחות.
6.5.4.7 יחידות השפופרת יכללו (בכל אחת), יחידות זמזם ונורה לחיווי קריאה ולחצן לייזום קריאה, משולבים בעריסת השפופרת.
6.5.4.8 למערכת יהיה מתג הפעלה כולל חיווי בתא המפקד.
6.5.5  אינטרקום חיצוני
6.5.5.1     המערכת תאפשר תקשורת דו כיוונית בין תא הנהג והמפקד לבין   חוץ הרכב.
6.5.5.2     להלן התכונות הנדרשות ממערכת האינטרקום החיצוני:
6.5.5.2.1 מתח הזנת המערכת: 12V 
6.5.5.2.2 מתג הפעלה, השתקה ושליטה על עוצמת השמע והדיבור.
7.  אמצעים נוספים:
7.1 יחידת הבהוב נתיקה לגג:
7.1.1 לחלק מרכבי שב"ס תסופק יחידת הבהוב נתיקה בעלת מנגנון מגנטי להצמדה לגג הרכב.
7.1.2 ליחידה תהיינה התכונות הבאות:
7.1.2.1 מנגנון הצמדה מגנטי בעוצמה המאפשר נסיעה במהירות העולה על 120 קמ"ש מבלי שהיחידה תינתק מגג הרכב.
7.1.2.2 פתיל מסולסל באורך של 5מ' (מתוח) עם מחבר המתאים לחיבור לשקע המצת ברכב. 
7.1.2.3 במחבר היחידה יהיה משולב נתיך הניתן להחלפה ללא צורך בשימוש באמצעי/כלי עבודה לביצוע ההחלפה.
7.1.2.4 היחידה תהיה בצבע כחול ותהיה מבוססת על מכלולי נורת "Super LED", ותכיל לפחות 3 מכלולי נורות.
7.2   יחידות הבהוב סמויות:
7.2.1    בחלק מרכבי שב"ס תותקנה יחידות תאורה מהבהבות סמויות.
7.2.2    התקנת היחידות תהיה בחלונות הקדמיים, האחוריים, מאחורי השבכה   
  הקדמית של תא המנוע.
7.2.3   על המציעים לשקלל בהצעתם את כל האביזרים הנדרשים להתקנת 
  המהבהבים באופן שיתאים לכל סוג רכב ובכל סוג של התקנה כולל פנל 
  הפעלה ייעודי.

7.3 דיבורית למכשירי טלפון סלולארי:
7.3.1    שב"ס מתכוון לרכוש דיבוריות מבוססות תקשורת Bluetooth למכשירים הסלולאריים שברשותו הפועלים כיום ברשת פלאפון.
7.3.2    לדיבורית תהיינה התכונות הבאות:
7.3.2.1 תמיכה בעד 10 מכשירים סלולאריים שונים.
7.3.2.2 תמיכה בעד 1,000 אנשי קשר.
7.3.2.3 שמירת מספרים מרובים לאיש קשר אחד.
7.3.2.4 אפשרות חיוג קולי.
7.3.2.5 אפשרות הפעלת שיחת ועידה של עד 7 משתמשים.
7.3.2.6 עריסת התקנה ברכב.
7.3.2.7 אפשרות חיבור להשתקת הרדיו ברכב.
7.4 חיישני רוורס:
7.4.1  בחלק מרכבי שב"ס יותקנו חיישני רוורס. החיישנים ישולבו בפגוש האחורי  
 של הרכב ויותקנו כך שיאפשרו זיהוי של עצם החל ממרחק של 2-2.5 מ' לכל 
 רוחב הרכב.
7.4.2  מערך חיישני הרוורס יכיל את המכלולים הבאים:
7.4.2.1 4 חישנים.
7.4.2.2 בקר מרכזי.
7.4.2.3 לוח תצוגה.
7.4.3  על המציעים לשקלל בהצעתם את כל האביזרים הנדרשים להתקנת מערכת חיישני הרוורס באופן שיתאים לכל סוג רכב ובכל סוג של התקנה כולל היבטים של אספקת מתח להפעלת המערכת.
7.4.4  למערכת חיישני הרוורס תהיינה התכונות הבאות:
7.4.4.1 תחילת טווח הגילוי 2-2.5 מ' מהרכב.
7.4.4.2 חיישני הרוורס יותקנו באמצעות אום ייעודי ולא בהדבקה או לחיצה.
7.4.4.3 מתח עבודה – 12VDC.
7.4.5  פנל חיווי בתא הנהג יכיל את החיווים הבאים:
7.4.5.1 זמזם התרעה המתריע ברגע של זיהוי עצם בטווח הגילוי. קצב הזמזום עולה ככל שהעצם קרוב יותר עד לזמזום קבוע בטווח של 0.3-0.5 מ' מהרכב.
7.4.5.2 "בר נוריות" (5 לפחות לכל גלאי) המציגות באופן יחסי את מידת קרבת העצם המזוהה לכל אחד מארבעת הגלאים.
7.4.5.3 תצוגת מספרים דיגיטאלית המציינת את מרחק העצם המזוהה מהרכב, ביחידות של 10 סמ'.
7.4.5.4 התקן המאפשר להטות את פנל התצוגה או סוכך שמש המאפשר לראות את פנל התצוגה בכל מצב של תאורה בתא הנהג.
7.5 מצלמה מתנייעת (מצטודדת – PTZ) להתקנה על גג הרכב:
7.5.1 כללי
7.5.1.1 הקבלן יספק, יחבר ויפעיל מערך מצלמות צבע יום/לילה ממונעות, בזיווד Dome Antivandal. המצלמה הממונעת תהיה מיועדת להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות IP66.
7.5.1.2 המצלמה תתמוך בעבודה בפרוטוקולים מוכרים כגון – Pelco-P, Pelco-D, Vicon Kalatel ואחרים, בהתאם לפרוטוקול הפיקוד שיבחר.
7.5.1.3 שיטת הפיקוד – בממשק תקשורת -485/422-RS או על גבי כבל אות הוידיאו, שתאפשר שליטה על כל הפרמטרים המשתנים במצלמה כגון: צידוד, הגבהה, שינוי אורך מוקד העדשה (Zoom In – Zoom out), מיתוג צבע / שחור לבן, קביעת כתובת המצלמה (בהתאם לסוג המצלמה) וכד'.
7.5.1.4 המצלמה תכיל עדשה אינטגראלית באורך מוקד משתנה בין 4 מ"מ ל- 84 מ"מ.
7.5.1.5 המצלמה תאפשר הפעלה במספר מצבים אוטומטיים כגון: Preset, Auto Focus , Auto Zoom, Auto Pan Partol וכד'.
7.5.1.6 המצלמה תהיה עם מנגנון "היפוך" אוטומטי אלקטרוני, שיאפשר צפייה רציפה בעת מעברים בין אזורי הצפייה השונים.
7.5.2  מאפייני המצלמה:
7.5.2.1 המצלמה תהיה מצלמת צבע, מסוג יום/לילה.
7.5.2.2 משטח רגיש לאור - CCD.
7.5.2.3 תקן אות – PAL.
7.5.2.4 מתח עבודה – /12Vdc/ac24 ±10%.
7.5.2.5 אבחנה אופקית – 520 קווים לפחות.
7.5.2.6 רגישות לאור – בצבע - מינימום 0.1 Lux @ F 1.6 (50 IRE) (AGC ON). ש/ל -  מינימום  Lux 0.01 ((AGC ON 
7.5.2.7 יחס אות לרעש – טוב יותר מ-48 db  ללא AGC.
7.5.2.8 קיזוז אור אחורי- אוטומטי וידני.
7.5.2.9 תריס אלקטרוני – בין 1/50 – 1/20,000.
7.5.2.10 יציאת Video – 1V p-p ,Composite Signal  ב- 75 אוהם.
7.5.3  מאפייני העדשה:
7.5.3.1 עדשה אינטגרלית עם צמצם אוטומטי, Zoom מפוקד - 3.4-119mm (מינימום zoom X 35).
7.5.3.2 צמצם אוטומטי וידני בתחום f1.6 – 22.
7.5.3.3 מיקוד אוטומטי עם עדיפות לידני.
7.5.3.4 מהירות Zoom – כ- 4 שניות (Tele/Wide) במצב ידני.
7.5.3.5 מהירות Focus – כ- 5 שניות (Far/Near) במצב ידני.
7.5.4  מאפייני מארז ה- Dome:
7.5.4.1 מארז – יציקת אלומיניום או פוליקרבונט.
7.5.4.2 תנאי סביבה – מותאם להתקנה בתנאי חוץ בהתאם לתקן IP66 ומוגדר ע"י היצרן כ- Antivandal.
7.5.4.3 תחום טמפרטורה - -10 - +50 מעלות צלזיוס.
7.5.4.4 לחות יחסית – 0% - 80%.
7.5.4.5 חיפוי – צבע "מעושן", הפחתת אור לא תעלה על 0.5 lux.
7.5.4.6 המארז יכיל מקלט טלמטריה אינטגרלי.
7.5.4.7 צידוד – 360 מעלות, רציף.
7.5.4.8 מהירות צידוד בהפעלה ידנית - (0.1 - (120 לשניה.
7.5.4.9 מהירות צידוד בהפעלת Preset - (300 לשניה.
7.5.4.10 הגבהה - -5( - +185(.
7.5.4.11 מהירות הגבהה בהפעלה ידנית - (0.1 - (40 לשניה.
7.5.4.12 מהירות הגבהה בהפעלת Preset - (200 לשניה.
7.5.4.13 מצבי Preset – 64 מצבים לפחות, דיוק מצב ה – Preset- °0.5.
7.5.4.14 מנגנון היפוך - מנגנון היפוך אוטומטי בעת הנמכת המצלמה מעבר ל- 90(, עדיפות למנגנון היפוך אלקטרוני.
7.5.4.15 מתח עבודה –24Vac או 12Vdc ±10%.
7.5.4.16 מחיר המצלמה יכלול את ספק הכח/שנאי, אמצעי עיגון מקוריים, אמצעי עזר וכל היתר הנדרש לחיבורה והפעלתה המלאה של המצלמה לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
7.5.4.17 הקבלן יצרף להצעתו את דפי הנתונים של המצלמה המתנייעת המוצעת על ידו.
7.5.5  יחידת פיקוד למצלמה מצטודדת:
7.5.5.1 כללי:
7.5.5.1.1 הקבלן יספק, יחבר ויפעיל יחידת צידוד והגבהה לאפשרות פיקוד ושליטה על מצלמה/ות ממונעת/ות.
7.5.5.1.2 היחידה שתסופק על ידי הקבלן תעבוד בשילוב מושלם מול המטריצה אליה מקושרת/ות המצלמה/ות הממונעת/ות. במידה ובאתר מותקנת מטריצה שסופקה על ידי אחרים, הקבלן נדרש לוודא כי יחידת הפיקוד המסופקת על ידו מתאימה לסוג המטריצה הפועלת באתר.
7.5.5.1.3 ניתן יהיה לפקד על מצלמה ממונעת גם בחיבור ישיר (ללא קשר למטריצה). קונפיגורציית החיבור הסופית תקבע בשלב התכנון המפורט.
7.5.5.1.4 הקבלן נדרש לוודא כי יחידת הפיקוד המוצעת על ידו פועלת בפרוטוקול תקשורת בהתאם לסוג המצלמה המוצעת על ידו ו/או בהתאם לסוג המצלמה/ות הממונעת/ות הפועלת/ות באתר.
7.5.5.2 מאפייני יחידת הפיקוד:
7.5.5.2.1 יחידת הפיקוד תפעל בפרוטוקול תקשורת מקובל כגון Pelco P, Pelco D ו/או כל פרוטוקול תקשורת אחר בהתאם לסוג המצלמה שתקבע.
7.5.5.2.2 יחידת הפיקוד תהיה עשויה במבנה מכני מוקשח כגון אלומיניום או פלסטיק  מוקשח.
7.5.5.2.3 היחידה תכיל מוט היגוי (ג'ויסטיק) ולוח מקשים פונקצינלי המיועדים על ידי היצרן לעבודה בתנאים קשים – Heavy duty.
7.5.5.2.4 מוט ההיגוי יאפשר שליטה על המצלמה/ות והעדשה/ות הממונעת/ות כדלקמן: צידוד (PAN). הגבהה (TILT). מוט ההיגוי יכיל בקצהו טבעת קפיצית מובנית לשליטה על העדשה הממונעת - Zoom In ו- Zoom Out.
7.5.5.2.5 סיבוב הטבעת הקפיצית עם כיוון השעון יגדיל את אורך המוקד בעדשה וסיבוב נגד כיוון השעון יקטין את אורך המוקד.
7.5.5.2.6 בקרת המהירות תהיה פרוגרסיבית, כלומר מהירות הצידוד וההגבהה גדלה עם הנעת ידית ההיגוי וכמו כן, מהירות הצידוד וההגבהה קטנה ככל שנקבע אורך מוקד גדול יותר בעדשה.
7.5.5.2.7 בגמר פעולת הפיקוד ומיקום המצלמה הממונעת מול גזרת הצפייה המבוקשת, יחזור מוט ההיגוי למצב המקורי מבלי לפגוע במיקום שנקבע למצלמה/ות ולעדשה/ות.
7.5.5.2.8 מוט ההיגוי יכיל בקצהו העליון גם לחצן רגעי לאפשרות ביצוע פעולה כגון: Snap shot או לביצוע פעולה/ות אחרות לשימושו של המזמין, עליהן יוחלט בשלב התכנון המפורט.
7.5.5.2.9 יחידת הפיקוד תאפשר שליטה עד 32 מצלמות על גבי אותה רשת תקשורת. תתאפשר בחירת מצלמה מלוח המקשים לשליטה על מצלמה ספציפית.
7.5.5.3 לוח מקשים פונקציונלי ביחידה יאפשר ביצוע הגדרות ופעולות שונות כגון:
7.5.5.3.1  קביעת כתובת למצלמה (במידה והמצלמה מאפשרת זאת). 
7.5.5.3.2 קביעת מצבי Preset למצלמה.
7.5.5.3.3 קביעת מצב סריקה אוטומטית ל- Presets, לרבות קביעת זמני השהייה בין תחנות ה- Preset בין 2 – 120 שניות.
7.5.5.3.4 ביצוע פעולות Zoom ו- Focus, צמצם ידני או אוטומטי.
7.5.5.3.5 ביצוע "הקלטה" של מסלול תנועת המצלמה הממונעת ושיחזור ה"הקלטה" לתנועה אוטומטית של המצלמה בהתאם.
7.5.5.3.6 ביצוע הפעלות שונות, כגון: הפעלה וניתוק לאמצעים, כגון: מגב, מתז, תאורה וכד', ובהתאם לסוג המצלמה.
7.5.5.3.7 הגדרת מצבי עבודה שונים (כגון: יום/לילה) ובהתאם לסוג המצלמה.
7.5.5.4 מחברי יחידת הפיקוד:
7.5.5.4.1 מחבר תקשורת RS485 ו/או RS422 לפיקוד ובקרה על המצלמה הממונעת.
7.5.5.4.2 מחבר כניסת מתח.
7.5.5.4.3 נדרש כי המחברים הקבועים ביחידה יהיו מחברים מסוג "ננעל", כך שלא ינתק מחבר כתוצאה משינוי מיקום והזזת היחידה על גבי שולחן הבקרה.
7.5.5.4.4 באחריות הקבלן לתאם ולספק את כל ממשקי התקשורת הנדרשים לפעולה תקינה של יחידת הפיקוד מול המצלמה/ות, המטריצה ויחידת הפיקוד והבקרה הממוחשבת.
7.5.5.4.5 הקבלן יצרף להצעתו את דפי הנתונים ליחידת הפיקוד המוצעת.
7.5.5.5 עמוד וזרוע להתקנת מצלמה חיצונית - קבועה ומתנייעת
7.5.5.5.1 כללי:
7.5.5.5.1.1 הקבלן נדרש לתכנן, לספק ולהתקין עמוד עליו תותקן המצלמה.
7.5.5.5.1.2 תכנון העמוד, התקנתו, ביסוסו והתקנת האמצעים על גביו, יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
7.5.5.5.2 מאפייני העמוד:
7.5.5.5.2.1 עמוד שיותקן על צד הרכב או על גג מגדל הרכב, גובה העמוד הנדרש הינו בהתאם לסוג הרכב.
7.5.5.5.2.2 העמודים יהיו מפרופיל מתכת מגולוונת עגול. 
העמודים על כל חלקיהם יכללו את כל אביזרי החיבור והחיזוק למצלמה.
7.5.5.5.2.3 תכנון העמוד והעיגון חייב להבטיח תמונה יציבה וטובה כאשר המצלמה והזיווד מותקנים בקצהו העליון. 
7.5.5.5.2.4 העמוד יכלול את כל האביזרים והאמצעים הדרושים במטרה למנוע תנודות מחזוריות של העמוד ברוחות אופיניות לאזור בו הוא מותקן ויביא בחשבון כל נתון אחר שעל פי חוות דעת המומחה, עשוי להשפיע על תנודות מחזוריות של העמוד.
7.5.5.5.2.5 תכנון העמוד יכיל נתוני ביסוס וחיזוק העמוד וכן נתונים על פרופיל העמוד (עגול, מרובע, משושה וכד') וכן מידות עובי דופן מידות חיצוניות וכד'. הקבלן יבצע את העבודות לפי התכנון האמור לעיל. למען הסר כל ספק, מודגש בזאת, כי האחריות לעמידת העמוד בתנאים לעיל, חלה על הקבלן בלבד.
7.5.5.5.2.6 לאחר התקנת העמוד, יאשר מתכנן העמוד בכתב ובחתימת ידו כי תהליך היצור – ריתוכים, צבע, ציפוי, התקנת העמוד, ביסוסו/חיזוקו וכד', נעשו על פי התכנון. אישור זה יובא לידיעת המזמין לפני בדיקות הקבלה.
7.5.5.5.2.7 חיבור האביזרים לעמוד כגון מצלמה, יעשו באמצעות זרועות ו/או אביזרי חיבור אחרים ייעודיים ומאושרים להתקנה ע"י המזמין.
7.5.5.5.2.8 אביזרי החיבור יאפשרו כיוונון האביזר, ונעילה לאחר הכיוונון.
7.5.5.5.2.9 כבלי האביזרים המותקנים על גבי העמוד ינותבו בתוך פרופיל העמוד ויחוזקו לעמוד הן בכניסה והן ביציאה מפרופיל העמוד.
7.5.5.5.2.10 כניסת הכבלים תהיה בתחתית העמוד דרך פתח יעודי - אטום כנגד חדירת רטיבות. הפתח יסגר על ידי מכסה מתכת עם גומית אטימה וברגי אלן.
7.6 ראוטר סלולארי
7.6.1 הנתב מיועד להתקנה ברכב או במזוודה ניידת לצרכי העברת מידע ע"ג תשתית סלולארית
7.6.2 מאפיני מארז הנתב:
7.6.2.1   הנתב יהיה במארז מתכתי או פלסטי מוקשח.
7.6.2.2   הנתב יהיה קטן מימדים (משקל עד 0.5 ק"ג)
7.6.3 להלן מפרט טכני עיקרי:
7.6.3.1 מתאים לעבודה בדור השלישי ומעלה
7.6.3.2 קצב הורדת נתונים של עד 7.2Mbps
7.6.3.3 קצב העלאת נתונים מינימאלי של 2Mbps
7.6.3.4 התממשקות LAN ואופציה להתממשקות אלחוטית העומדת בתקן 802.11b/g
7.6.3.5 מתח עבודה: 6-12Vdc  ,-/+10%
7.6.3.6 תחום טמ"פ עבודה 0-55C
7.6.3.7 לחות יחסית 5%-95%
7.6.3.8 אבטחה: WPA; WPA2
7.6.4 תמיכה בכניסות:
7.6.4.1 RS232
7.6.4.2 Ethernet 10/100Mbps 
7.6.4.3  כניסה אלחוטית העומדת בתקן 802.11b/g
7.6.4.4  אנטנה חיצונית  ואופציה ל-diversity
7.6.4.5  אופציה להתממשקות usb
7.7 פנסי צד קבועים
7.7.1 הפנס מיועד להתקנה ברכבי הסיור של שב"ס וכולל יכולת התקנה קבועה על גבי גשר ייעודי.
7.7.2 לפנס תהיינה התכונות הבאות:
7.7.2.1  מתח הזנה : 12V 
7.7.2.2  נורה בעוצמה של לפחות 100 וואט
7.7.2.3  עמידה בתנאי סביבה קשים כגון :זעזועים ,אבק ,מים ועוד
7.7.2.4  יכולת פיזור אלומה רחבה המאפשרת כיסוי שטח אפקטיבי
7.7.2.5  דוגמא לאמצעים הנדרשים

7.8 פנס מתכוונן נשלט
7.8.1 ברכבי סיור שב"ס יותקן ויורכב פנס מתכוונן נשלט בעלת מנגנון מגנטי להצמדה לגג הרכב וגם בסיס להתקנה קבועה.
7.8.2 לפנס תהיינה התכונות הבאות:
7.8.2.1 מתח הזנה : 12V 
7.8.2.2 נורה בעוצמה של 100 וואט
7.8.2.3 עמידה בתנאי סביבה קשים כגון :זעזועים ,אבק ,מים ועוד
7.8.2.4 יכולת פיזור אלומה רחבה המאפשרת סריקת שטח נוחה
7.8.2.5 פנס מתכוונן למרחב של 360 מעלות
7.8.2.6 שליטה באמצעות שלט חוטי ואופציה לשלט רחוק אלחוטי
7.9 מזוודה מוקשחת
7.9.1 מזוודה אשר תכיל מערכות קשר ושו"ב למתן אפשרות לניהול אירוע בתנאי שטח 
7.9.2 להלן נתונים טכניים עיקריים:
7.9.2.1 עמידה בשבירה, עיוות וחדירת מיים
7.9.2.2 עמידה בטווח טמ"פ 0-60C
7.9.2.3 עמידה בתקנים הבאים:
7.9.2.3.1 MIL-STD-810
7.9.2.3.2 MIL-C-4150.IP67
7.9.2.3.3 STANAG-4280-DEF STAN 81-41
7.9.2.4 צבע: שחור/ כסף
7.9.2.5 בעל ידיות נשיאה וגלגלים
7.9.2.6 נעילה ע"י תופסים ואפשרות לנעילה בעזרת מנעול חיצוני
7.9.3 להלן מידות פנימיות רצויות של המזוודה:
7.9.3.1 56 x 43 x 26
7.9.3.2 43 x 29 x 15
7.9.3.3 30 x 23 x 13
7.9.3.4 48 x 36 x 20
7.9.4 בנוסף, יספק המציע ביצוע התאמות מכאניות במזוודה בהתאם לתכנון ואפיון המזמין כולל חיווט מלא, שילוט וצבע.
7.10 מכשיר GPS לניווט
7.10.1 מכשיר ניווט מדוייק הכולל תוכנת ניווט עדכנית עם רישיון תואם בעל המאפיינים הבאים:
7.10.1.1 מסך מגע צבעוני  בגודל 4.3 אינץ' ברזולוציה  480 x 272 
7.10.1.2 זיכרון 1GB/64MB RAM
7.10.1.3 חיבור USB 
7.10.1.4 זמן התפרקות סוללה לפחות שעתיים
7.10.1.5 מקלט לווינים  עם 20 ערוצים לפחות
7.10.1.6 טמ"פ שימוש : -10~60C 
7.10.1.7 חריץ הרחבה לכרטיס זיכרון SD 2GB ויותר
7.10.1.8 אפשרות להפעלת מולטימדיית  :mp3/ mp4
7.10.1.9 המכשיר יגיע עם כבל סינכרון למחשב וזרוע לרכב
7.11 מכשיר  DVDנייד
7.11.1 התקנת מכשיר DVD נייד הכולל מסך שישתלב במושבי הנוסעים בעל המאפינים הבאים:
7.11.1.1 מתח הזנה: 12V
7.11.1.2 כניסת USB   אופציה ל SD CARD

7.11.1.3 קורא פורמט  Divx ו MP3

7.11.1.4 הצגת תמונות בפורמט  JPEG

7.11.1.5 מספר דיסקים:1 
7.11.1.6  אופציה לשלט רחוק לנוחיות המשתמש.
7.11.1.7 מסך 7 אינץ'  ,רזולוציה : 234 X 480 שישתלב במשענת הראש או במושב.
7.12 זרוע לחיבור מחשב נייד ברכב
7.12.1 התקנת זרוע לחיבור מחשבים נישאים לעבודה בנסיעה בעל התכונות הבאות:
7.12.1.1 זרוע  מוקשחת ועמידה בזעזועים ומותאמת לנסיעה בתנאי שטח קשים תוך אפשרות לשימוש בצורה נוחה לנהג או לסובבים במחשב הנייד.
7.12.1.2 התקן המתאים לכל גודל מחשב וכולל  תפסים לאחיזת המחשב גם בטלטולים.
7.12.1.3 אפשרות להארכת הזרוע לפי נוחות המשתמש או לקיפולה.
7.12.1.4 זרוע היכולה לשאת משקל של עד 10 ק"ג במצב נייח או משקל מקסימלי של 5 ק"ג בנסיעה.
7.12.2 מאושר ע"י מכון התקנים, במידה ותידרשנה בדיקות נוספות של מכון התקנים תהיינה על חשבון הספק.
7.13 מחשב מוקשח
7.13.1 מחשב מוקשח המיועד להתקנה ברכבי שב"ס ובעל מפרט טכני עיקרי מינימלי כדלקמן:
7.13.1.1 עמיד לנפילות ולזעזועים, אטום למים ולאבק, עמיד בפני טמפרטורות גבוהות, יכולת עבודה תוך כדי נסיעה.
7.13.1.2 עבודה בשמש ישירה- עמידה בתקן DOD-STD3009 
7.13.1.3 זיכרון קבוע מסוג SSD FLASH בנפח  80GB מינימום.
7.13.1.4 נפח זיכרון: 1GB מינימום.
7.13.1.5 מהירות מעבד: 1.06GHz
7.13.1.6 סוג מעבד: Intel Core 2 Duo  או שווה ערך.
7.13.1.7 כניסת USB  
7.13.1.8 תקשורת LAN, WAN
7.13.1.9 חיבור אלחוטי: Bluetooth, Wi-Fi
7.13.1.10 מערכת הפעלה Windows או שווה ערך.
7.13.1.11 רמקולים מובנים: 2
7.13.1.12 טמפרטורת עבודה: -10~55C
7.13.1.13 טמפרטורת איחסון: -10~70C
7.13.1.14 מהירות זיכרון: 667MHz
7.13.2 כשהמחשב מחובר לרכב והרכב מונע, סוללות הערכה יטענו ממצבר הרכב. כשהמנוע דומם, או בעבודה מחוץ לרכב, תוזן הערכה מסוללה שתהיה חלק בלתי נפרד מן הערכה.
7.13.3 יכולת נתיקות- אפשרות עבודה מחוץ לרכב.
7.14 התקנה וחיווט של מערכות חדשות: 
7.14.1 אישור דגם
לכל מערכת אשר תותקן לראשונה ברכב חדש/קיים יוכן תיק מוצר ויותקן דגם אשר יעבור תהליך בחינה ואישור על ידי גורם טכני במטה שב"ס. רק לאחר השלמת תהליך האישור יוכל הקבלן הזוכה להתקין מערכות נוספות ברכבים מאותו הדגם. 
7.14.1.1 הקבלן הזוכה יידרש להכין תיק מוצר שיכלול שרטוטים טכניים וחשמליים, ומפרט התקנה עבור כל דגם / שינוי דגם רכב ראשון (חדש) שיוגדר כ"אב טיפוס" לדגם. תיק המוצר יועבר לשב"ס / מחלקת תקשוב בתוך 3 ימים ממועד הגעת הרכב להתקנה ולאחר אישור יבואן הרכב בכתב. תיק המוצר יוכן בתוכנת Microsoft Word בלבד.
תיק המוצר יכיל בנוסף לשרטוטים טבלאות המפרטות את המידע הבא בצרוף דפי נתונים טכניים של פריט:
· פירוט כל צרכני המתח במערכת.
· פירוט אמצעי ההזנה למערכת.
· פירוט הנתיכים המותקנים על כל כבלי ההזנה.
· פירוט המתגים המותקנים.
· פירוט מערכות ההגנה.
· פירוט שטחי חתך של הגידים בכל הכבלים יחד עם הזרם המיועד לעבור בכל גיד.
· שרטוט המפרט מיקום כלל המערכות המותקנות (גשרי תאורה, מצלמות, מע' הקלטה וכו').
7.14.1.2 השרטוטים יוכנו בתוכנת AutoCAD או Visio או בתוכנה אחרת דומה ביכולותיה לתוכנות המוזכרות לעיל, ובלבד שאושרה על ידי שב"ס.

7.14.1.3 לאחר אישור תיק המוצר, התקנת הדגם הראשון ואישורו על ידי שב"ס, יצרף הקבלן הזוכה לתיק המוצר צילומים מפורטים של כל פריטי הציוד המותקנים, תוואי מעבר הכבלים וכל פרט אחר הקשור למידע על ההתקנה. 

7.14.1.4 תיק המוצר הסופי יאושר על ידי שב"ס ויכלול את המידע הבא: שרטוטים טכניים, שרטוטים חשמליים, תמונות מודפסות ו- CD אשר בו כל המידע הקיים בתיק המוצר ב- "Softcopy".

7.14.1.5 בכל מקרה של התקנת אב-טיפוס חדש ברכב, רק לאחר אישור תיק המוצר ע"י שב"ס, יאושרו המשך ההתקנות לאותו אב טיפוס.
7.14.2 התקנה

ההתקנה תכלול: הרכבת פריטי הציוד הרלוונטיים ברכב, הצבת הגשר במקומו על הגג, התקנת פנלי ההפעלה, התקנת ציוד השמע, התקנת ציוד טמ"ס, התקנת מערכת אינטרקום וכל הנדרש להתקנה והפעלה מושלמת, בהתאם לתיק המוצר ולבחינות הקבלה.
7.14.2.1 פעולות ההתקנה לא יפגעו במרכב הרכב (כולל גומיות הדלתות) ובפנים הרכב, ובעקבות ההתקנה לא תהיה חדירת מים במרכב הרכב.
7.14.2.2 חלק שפורק לצורך התקנה ברכב יוחזר למקומו ללא סימני שריטה או לכלוך. כמו כן, אין לאפשר קיפול הכיסוי הפנימי של הגג לצורך עבודת החיווט. כל פגיעה אסטטית בחלק של הרכב, יתוקן ע"י החלפת החלק בחלק מקורי בלבד במוסך היבואן.
7.14.2.3 אין לפגוע בקיפול ריפוד גג הרכב במהלך השחלת חוטים.
7.14.2.4 כל שבבי הקידוח, במידה ובוצע ברכב, ישאבו מפנים הרכב ומחוצה לו, ולשפתי הקידוח ויינתן טיפול אנטיקורוזיבי מקומי.
7.14.2.5 כל לכלוך או טביעות אצבע שנוצרו בתהליך ההתקנה יוסרו ע"י הקבלן הזוכה.
7.14.3 חיווט
7.14.3.1 כללי

חיווט כלל המערכת, הצרכנים ופנלי ההפעלה יעשה באמצעות תיבת חיבורים מרכזית אליה יחוברו כל רכיבי מערכת הגשר והכריזה ברכב.

המתגים בפנל הפעלת מכלולי התאורה יפעילו ממסרים בתיבת המיתוג המרכזית. לא יתקבל פתרון של הפעלה ישירה של התאורה באמצעות מפסקי ההפעלה בפנל – ראה לעיל.

השחלת החיווט בתוך הרכב תבוצע באופן מקצועי ולאחר מציאת הפיתרון. 
7.14.3.2 המערכות המותקנות בכל רכב, תכלולנה נתיך ראשי אוטומטי, ולכל מכלול/צרכן יותקן נתיך אוטומטי במעגל המשני למניעת מצב השבתה כללית של המערכות במקרה של תקלה במכלול/צרכן מסוים (במקרה זה יושבת המכלול/צרכן המקולקל בלבד).
7.14.3.3 החיווט יהיה חלק בלתי נפרד מההתקנה, יתבצע באופן מקצועי ואינטגראלי של הרכב (במקומות התיעול של הצמות הקיימות) וכך שלא יבלוט לעין, ויעמוד בתנאי סביבה בטווח של (+50) – (-10) מעלות צלזיוס.
7.14.3.4 החיווט במכלול תא המנוע יבוצע באמצעות כבלים ייעודיים העומדים בתנאי הסביבה השוררים בתא המנוע של כלי הרכב. 
7.14.3.5 חיבור החיווט למכלול/צרכן יהיה באמצעות מחברים נתיקים עם מנגנון נעילה אשר יאפשרו ניתוק המכלול/צרכן והחלפתו ללא צורך בכלי עבודה כלל. 
7.14.3.6 חיבור החיווט למהדקי חיבור בתיבה המרכזית ובכל מכלול/צרכן אחר, יהיה עם נעלי כבל בלבד והלחמה של הגיד לכל נעל כבל (למניעת תלישה). לא יאושר שימוש בסרט בידוד ("איזולירבנד"), לבידוד קצות נעלי הכבל, אלא שרוול מתכווץ בלבד.
7.14.3.7 לא יאושר חיבור חיווט לכבל קיים ברכב, אלא רק לנקודות חיבור ייעודיות המאושרות על ידי יצרן הרכב – ראה להלן.
7.14.3.8 חיבור ההזנה הראשית לתיבה המרכזית יהיה ישירות למצבר ו/או למקור מתח של הרכב (טרמינל), ע"פ הוראות יצרן / יבואן הרכב, או הנחיות שב"ס בדיגום האב טיפוס. החיווט יכלול כבלי אספקת מתח שיאפשרו צריכת זרם של כ-20 אמפר לפחות.
7.14.3.9 כבל החיווט יהיה בעובי מקסימאלי של 12 מ"מ. 
7.14.3.10 במקרה ותידרש התקנה (השחלה) בקורה שבין שתי 
הדלתות (בצד קדמי ואחורי מימין), כבלי הגשר יושחלו אל תוך הרכב במקום שיוגדר ע"י נציג שב"ס, עפ"י סוג הרכב.
7.14.3.11 ההתקנה תתבצע באופן שימנע ככל האפשר פגיעה במרכב הרכב ובאסטטיות ההתקנה.
7.14.3.12 כניסת הכבל לגשר תהיה אטומה בגומיה למניעת כניסת מים ואבק למערכת ומסביב ימרח סיליקון בצבע הרכב באופן אסתטי. כמו כן, בחור הקדיחה ימרח פריימר נגד חלודה.
7.14.3.13 קוטר החיווט יתאים למידת הזרם העובר דרכו. כמו כן, חומרי החיווט יהיו עמידים בפני משיכה, אטימות, שיוף, גמישות ולחות.
7.14.3.14 כל מעבר כבלים שיבוצע בגוף הרכב יהיה ללא שפות חדות העלולות לחתוך את החיווט ויטופל בציפוי אנטיקורוזיבי. כמו כן, החיווט יעבור דרך טבעת גומי ויאטם בחומר אטימה שלא יאפשר מעבר מים.
יש לתת דגש בהנדסת אנוש ובמראה של חיבור החיווט לגשר ושל כל החלקים הבולטים על הגג (עם חיבורים מפלסטיק חד פעמי וכיוצ"ב).
7.14.3.15 אין לבצע חורים בגג הרכב פרט למקום שהוגדר ונקבע בתאום עם נציג שב"ס.
7.14.3.16 הקבלן הזוכה המתקין יאפשר אופציה להשחלת חוט אנטנה למכשיר הקשר יחד עם צמת החוטים של גשר התאורה.
7.14.3.17 כל החיווט הפנימי יועבר בתוך שרוול מתאים. לא יאושר מעבר חיווט גלוי.
7.14.3.18 העברת חיווט מתחת לדשבורד תעשה רק לאחר תיאום ואישור בכתב של יבואן הרכב. 
7.14.3.19 כל המערכות יוגנו ע"י נתיכים חצי אוטומטיים (אלא אם מוגדר אחרת) לזרמים העוברים דרכם + 25% יתירות (יש לקחת את הנתיך הסטנדרטי הבא בגודלו).
7.14.3.20 כל הגידים/כבלים יתאימו לזרמים העוברים דרכם _ 50% יתירות, אך לא פחות מ-AWG16, ובכל מקרה יותר מאשר הנתיך המגן עליהם.
7.14.3.21 מקומות מעבר של גידים/כבלים דרך המרכב יהיו מוגנים בעזרת מעברי גומי (גרומטים).
7.14.3.22 הגידים/כבלים יהיו שלמים לכל אורכם ולא יחתכו שלא לצורך.
7.14.3.23 חיבורי הארקה יבוצעו תוך הקפדה על ניקוי שטחי המגע והרכבת דיסקיות כוכב מצופות קדמיום/אבץ.
7.14.3.24 צבעי החיווט, צורת סימונם ואופן חיבורם יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו העדכניות.
7.14.3.25 אם צבע הבידוד של הפתיל או הסימון הנדרש עבורו בקצהו החופשי אינו מאפשר זיהוי חד משמעי, יותקן בקצה האמור שרוול המסומן בהתאם לייעודו.
7.14.3.26 כל החיבורים וחלקי מערכת החשמל החשופים לפגעי מזג אוויר יהיו ברמת איטום 54IP (לפי ת"י 981), אלא אם יצויין אחרת.
7.14.3.27 כלל המתגים/נתיכים יותקנו במקום נגיש ופשוט לאחזקה (לרמת הנהג).
7.14.3.28 כלל המתגים/נתיכים יכללו שילוט בעברית עם אותיות בגודל 4 מ"מ לפחות.
7.14.3.29 כלל הצרכנים ומרכיבי הדיגום יוזנו ממתח ACC (נדרש מפתח במתג ההצתה), אלא אם יצוין אחרת.
7.15 שילוט וסימון
7.15.1  כל גיד/כבל/צמה ישולטו במספר/ים אשר יהיה מודפסים על גבי טבעת/ות 
 ייעודיות שיושחלו על גבי הגיד/כבל טרם חיבורו. הטבעות יהיו בקוטר מתאים לקוטר הגיד/כבל.
7.15.2  המציע הזוכה יציע שיטת סימון לזיהוי גידים לעומת כבלים וצמות, ולאחר אישורה השיטה תופעל בהתקנות ותשולב בשרטוטי התיעוד.
7.15.3  ככלל – גידים בצבע שחור ישמשו לחיבור הארקה וגידים בצבע אדום ישמשו  לחיבור +12VDC.
7.15.4  הציוד אשר יסופק במסגרת מכרז זה יסומן ע"י סמל מינהל הטכנולוגיות של שב"ס באמצעות חריטה. דוגמא לאישור המזמין תוצג ותאושר ע"י המזמין  טרם הביצוע. עלות הנ"ל כלול בעלות הציוד.

7.16 תאימות אלקטרומגנטית:
7.16.1 מערכת הגשר, על כל מרכיביה, לא תגרום לקרינה אלקטרומגנטית המפריעה לציוד ולמכשירי הקשר המותקנים ברכב ולכל מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב.
7.16.2 המערכות שיותקנו בכלי הרכב, על כל מרכיביהן, לא תגרומנה לשיבוש פעולת מכשירי הקשר, מערכות וידיאו או מכשירים אחרים המופעלים בכלי הרכב או בקרבתם.
7.16.3 פעולת המערכות שיותקנו בכלי הרכב, על כל מרכיביהן, לא תשתבש עקב הפעלת מכשירי הקשר, מערכות ווידיאו או מכשירים אחרים המופעלים בכלי הרכב או בקרבתם.
7.16.4 בכל מקרה, תהיה זו מחלקת תקשו"ב של שב"ס אשר תבדוק ותקבע את מידת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית ותיתן את אישורה שהמערכת אינה גורמת להפרעות או שיבושים בפעולת המערכות האלקטרוניות הפועלות ברכבי שב"ס.
                נספח ד'  - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
107/2011
         כתב כמויות

הערות

· המציע חייב להתייחס בהצעתו לכל הטבלאות המרכיבות את כתב הכמויות  ולכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלאות, הצעה שאחת מהטבלאות לא תמולא ו/או תמולא באופן חלקי לא תידון ותיפסל על הסף.
· המזמין רשאי , לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן כל טעות חשבונאית שתכתב בהצעה.(כאשר התוצאה בפונקציית המכפלה ו/או  הסכום הכולל ו/או טבלת הריכוז מתוקנים בהתאם).
· בנוסף על סעיפי המפרט הטכני המופיעים כהפניה ליד כל סעיף בכתב הכמויות, על המציע לשקלל בהצעתו את כל הדרישות הטכניות הכלליות המפורטות בנספח ג'-1 ובסעיפים 7.14-1.16 בנספח ג'-2.
· הצעת המחיר תהיה בש"ח וללא מע"מ.
· הצעת המחיר תכלול את כל העלויות הכרוכות במתן שירות נשוא מכרז זה.
1. טמ"ס – 10%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מצלמת טמ"ס משולבת תאורת לדים.
	6.1.5
	קומפ'
	35
	
	

	2
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מסך LCD בגודל "19, כולל התקן ייעודי, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.2
	קומפ'


	35
	
	

	3
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מסך LCD בגודל "17, כולל התקן ייעודי, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.2
	קומפ'


	35
	
	

	4
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מסך LCD בגודל "15, כולל התקן ייעודי, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.2
	קומפ'


	35
	
	

	5
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מסך LCD בגודל "12, כולל התקן ייעודי, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.2
	קומפ'


	10
	
	

	6
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערכת הקלטת וידיאו, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.3
	קומפ'
	50
	
	

	7
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מצלמה קבועה, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.1.5
	קומפ'
	100
	
	

	8
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של יחידת שידור בסלולר, כולל תוכנת צפייה, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.3.5
	קומפ'
	50
	
	

	9
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערכת עיבוד שמע, בהתאם לדרישות המפרט (אופציונאלי).
	6.4
	קומפ'
	50
	
	לא לסיכום

	10
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מצלמה מתנייעת ברכבי שב"ס, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.5
	קומפ'
	50
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


2. כריזה – 10%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אספקה, התקנה חיווט והפעלה של מערכת שמע, כולל פנל הפעלה, משולבת בגשר תאורה מכל סוג, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.1
	קומפ'
	50
	
	

	2
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערכת שמע, כולל פנל הפעלה, מוסלקת בגוף הרכב בהתאם להנחיית שב"ס, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.1
	קומפ'
	50
	
	

	3
	אספקה, התקנה והפעלה של מיקרופון למערכת כריזה, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.4
	קומפ'
	20
	
	

	4
	אספקה, התקנה והפעלה של רמקול למערכת כריזה, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.2
	קומפ'
	20
	
	

	5
	אספקה, התקנה והפעלה של יחידת מגבר צופר למערכת כריזה, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.3
	קומפ'
	20
	
	

	6
	אספקה, התקנה והפעלה של פנל הפעלה למערכת כריזה, בהתאם לדרישות המפרט.
	4.5
	קומפ'
	20
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


3. אינטרקום – 5%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערכת אינטרקום הכוללת שתי יח' שפופרת ומכלול בקרה, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.5
	קומפ'
	50
	
	

	2
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערכת אינטרקום חיצוני, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.5
	קומפ'
	50
	
	

	3
	אספקה, התקנה, והפעלה של שפופרת למערכת אינטרקום, בהתאם לדרישות המפרט.
	6.5
	קומפ'
	20
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


4. גשרי תאורה ופנסים – 15%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של גשר תאורה מבוסס לדים, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	3.3.2
	קומפ'
	50
	
	

	2
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של גשר תאורה מבוסס פנסים מסתובבים, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	3.3.3
	קומפ'
	50
	
	

	5
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של יח' שילוט משולבת בגשר תאורה מכל סוג, בהתאם לדרישות המפרט.
	3.2.6
	קומפ'
	50
	
	

	6
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של יחידת התראה מפני פריקת יתר של מצברי הרכב, בהתאם לדרישות המפרט.
	5
	קומפ'
	50
	
	

	7
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של פנס צד קבוע, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.7
	קומפ'
	30
	
	

	8
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של פנס מתכוונן נשלט, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.8
	קומפ'
	30
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


5. אמצעים נוספים– 5%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אספקה של יחידת הבהוב נתיקה לגג, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.1
	קומפ'
	150
	
	

	2
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של שתי יח' הבהוב סמויות לחלונות אחוריים של רכבי שב"ס, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.2
	קומפ'
	150
	
	

	3
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של שתי יח' הבהוב סמויות לחלונות קדמיים של רכבי שב"ס, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.2
	קומפ'
	150
	
	

	4
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של שתי יח' הבהוב סמויות משולבות בכונס אוויר קדמי של רכבי שב"ס, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.2
	קומפ'
	150
	
	

	5
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של שתי יח' הבהוב סמויות משולבות בפנסים הקדמיים של רכבי שב"ס, כולל פנל הפעלה, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.2
	קומפ'
	150
	
	

	6
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של דיבורית Bluetooth למכשירי טלפון סלולארי, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.3
	קומפ'
	35
	
	

	7
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של מערך "חיישני רוורס" ברכבי שב"ס, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.4
	קומפ'
	150
	
	

	8
	אספקה, התקנה, חיווט והפעלה של ראוטר סלולארי, בהתאם לדרישות המפרט.
	7.6
	קומפ'
	10
	
	

	9
	אספקה של מזוודה מוקשחת במידות פנימיות 56X43X26
	7.9.3.1
	יח'
	10
	
	

	10
	אספקה של מזוודה מוקשחת במידות פנימיות 43X29X15
	7.9.3.2
	יח'
	10
	
	

	11
	אספקה של מזוודה מוקשחת במידות פנימיות 30X23X13
	7.9.3.3
	יח'
	10
	
	

	12
	אספקה של מזוודה מוקשחת במידות פנימיות 48X36X20
	7.9.3.4
	יח'
	10
	
	

	13
	זיווד מזוודה מוקשחת הכולל התאמות מכאניות, חיווט חשמלי, שילוט וכו'.
	7.9.4
	יח'
	10
	
	

	14
	אספקה של מכשיר GPS לניווט
	7.10
	יח'
	10
	
	

	15
	אספקה של מכשיר DVD  נייד
	7.11
	יח'
	10
	
	

	16
	אספקה של זרוע לחיבור מחשב נייד לרכב
	7.12
	יח'
	10
	
	

	17
	אספקה של מחשב נייד מוקשח
	7.13
	יח'
	10
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


6. תחזוקת מערכות קיימות – 40%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	
	תחזוקה מלאה של המערכות הקיימות בשב"ס (As-Is) כמפורט בטבלה 7.
	3.17
	קומפ'
	1
	
	לא לסיכום


	
	סה"כ לפרק
	לא לסיכום



7. תחזוקת מערכות חדשות – 15%
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	אחריות לשנה מעבר לתקופת החוזה על המערכות שיתווספו במהלך תקופת החוזה. המחיר יצוין ב- % (לא יעלה על 5% מעלות המערכות שהותקנו).
	2.1
	%
	1
	
	לא לסיכום

	
	סה"כ לפרק
	לא לסיכום


8. שילוט, תיעוד, הדרכה,בדיקות קבלה ואחריות
	מס"ד
	תאור
	סעיפים במפרט
	יח' מידה
	כמות
	מחיר יח'
	סה"כ

	1
	שילוט  כולל כל  הנדרש במפרטים
	7.15
	קומפלט
	1
	
	לא לתמחור, כלול במחיר המערכת

	2
	תיעוד כולל כל  הנדרש במפרטים
	2.9
	קומפלט
	1
	
	לא לתמחור, כלול במחיר המערכת

	3
	הדרכה כולל כל  הנדרש במפרטים
	2.8
	קומפלט
	1
	
	לא לתמחור, כלול במחיר המערכת

	4
	בדיקות קבלה כולל כל  הנדרש במפרטים
	2.7
	קומפלט
	1
	
	לא לתמחור, כלול במחיר המערכת

	5
	אחריות כולל כל  הנדרש במפרטים
	2.5
	קומפלט
	1
	
	לא לתמחור, כלול במחיר המערכת

	6
	הדרכה ייעודית  עפ"י בקשת המזמין מעבר לדרישת המפרט
	
	קומפלט
	1
	
	

	7
	שעת עבודת טכנאי למתן שרות/התקנה במתקן המזמין בתאום מראש על פי דרישת המזמין
	
	שעה
	250
	
	

	8
	שעת נסיעה למתן שרות/התקנה במתקן המזמין בתאום מראש על פי דרישת המזמין
	
	שעה
	250
	
	

	
	סה"כ לפרק
	


9. סיכום כתב הכמויות
	הערות
	סה"כ עלות הפרק
	הנושא - פרק
	סעיף בכתב הכמויות

	
	
	מערכת טמ"ס
	1

	
	
	מערכת כריזה
	2

	
	
	מערכת אינטרקום
	3

	
	
	גשרי תאורה ופנסים
	4

	
	
	אמצעים מיוחדים
	5

	לא לסיכום
	
	תחזוקת מערכות קיימות (בהתאם לפירוט בטבלה 7)
	6

	לא לסיכום
	
	תחזוקת מערכות חדשות (יינתן באחוז לשנה מעבר לתקופת האחריות)
	7

	
	
	שילוט, תיעוד, הדרכה, בדיקות קבלה ואחריות
	8

	
	
	סה"כ סכום לכלל הפרקים
	

	
	
	הנחה מיוחדת
	

	
	
	סה"כ לאחר הנחה
	

	
	
	מע"מ
	

	
	
	סה"כ  סכום ההצעה
	


טבלה 7 – פירוט מערכות קיימות

	שם הפריט
	כמות 
	הערות

	מגבר כריזה מפוצל לרכב
	100
	

	גשר תאורה
	100
	

	מצלמות לרכבים
	36
	

	אינטרקום פנימי
	110
	

	אינטרקום חיצוני
	8
	

	פנסי LED
	25
	

	מערכות הקלטה ברכבים
	11
	


דוגמא לכתב כמויות לחישוב עתידי של עלות התחזוקה


[image: image2.emf]כתב כמויות עבור חוזה תחזוקה לאמצעים ברכבים                          

'מס פריט מחיר יחידה

חודשי 

אחריות

תום אחריות

עלות 

יחידה 

%XXלשנה 

כמות

כ כולל "סה

שירות משלים

הערות

1 גשר תאורה מבוסס פנסים XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

2 מגברי כריזה לרכב XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

3 מצלמות קבועות XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

4 מערכות הקלטה XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

5 אינטרקום לרכבים XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

6 אינטרקום חיצוני לרכבים XXXX 12 #VALUE! #VALUE!

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כ"סה #VALUE!

על בסיס מדד (% XXהצמדה 

)XX/11 #VALUE!

כ בתוספת הצמדה"סה #VALUE!

י הסכם"הנחה עפ #VALUE!

כ אחרי הנחה"סה #VALUE!

מ"מע #VALUE!

מ"כ כולל מע"סה

#VALUE!


מחיר הבסיס    X





עץ שקלול הפרוייקט





כלכלי


60%





טכני + ניהולי


40%





גשרי תאורה  





25%


 


10%





טמ"ס  


 


20%





אינטרקום  


 


15%





שירות ותחזוקה


(פריסה ארצית - 


מוקדי שירות)





15%





גשרי תאורה  





15%


 


10%





עלות תחזוקת המערכות הקיימות





40%





טמ"ס  


 


10%





 אמצעים נוספים 


 


15%





אחוז תחזוקה שנתית מעבר לתקופת האחריות (יינתן בערך של אחוזים לכל שנה – מקס' 5% – סעיף 7 בכתב הכמויות)





15%





אינטרקום  


 


5%





כריזה  


 


10%





כריזה  


 


10%





 אמצעים נוספים 


 


5%





חתימת הקבלן   _______________________








�








מכרז רכבים - עותק סופי 11-4-11
35
32

_1364018545.xls
תחזוקה שנתי

						כתב כמויות עבור חוזה תחזוקה לאמצעים ברכבים

				מס'		פריט		מחיר יחידה		חודשי אחריות		תום אחריות		עלות יחידה לשנה XX%		כמות		סה"כ כולל שירות משלים		הערות

				1		גשר תאורה מבוסס פנסים		XXXX		12				0				0

				2		מגברי כריזה לרכב		XXXX		12				0				0

				3		מצלמות קבועות		XXXX		12				0				0

				4		מערכות הקלטה		XXXX		12				0				0

				5		אינטרקום לרכבים		XXXX		12				0				0

				6		אינטרקום חיצוני לרכבים		XXXX		12				0				0

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

						סה"כ												0

						הצמדה XX% (על בסיס מדד XX/11)												0

						סה"כ בתוספת הצמדה												0

						הנחה עפ"י הסכם												0

						סה"כ אחרי הנחה												0

						מע"מ												0

						סה"כ כולל מע"מ												0





גיליון3

		





גיליון1

						כתב כמויות עבור חוזה תחזוקה לשנת 2009 - חברת מוטורולה

				מס'		פריט		מחיר יחידה		תום אחריות		עלות יחידה לשנה 5.5%		כמות		סה"כ כולל שירות משלים

				1		תחנה סטטית קונבציונאלית		15,000				825		24		19800

				2		תחנה סטטית קונבציונאלית		15,000		7/23/09		344		5		1720

				3		תחנה סטטית קונבציונאלית		15,000		3/1/10				6		0

				4		תחנה סטטית קונבציונאלית מצוקה		15,000				825		22		18150

				5		תחנת ממסר MTR200 (הדרים, רימונים, אופק, השרון)		80,000				4,400		4		17600

				6		תחנת ממסר קטן (אוה"ק, דמון)		25,000				1375		2		2750

				7		תחנת ממסר קטן (שיטה, דקל)		25,000		8/1/09		572.9		2		1145.8		לאחר הרצה

				8		תחנת ממסר קטן (בתי משפט )		25,000		5/1/10		0		6		0		לאחר הרצה

				9		תחנה נישאית קונבצינאלית GP140		3,000				165		282		46530

				10		תחנה נישאית קונבצינאלית CP160		2,500				138		397		54786

				11		תחנה נישאית קונבצינאלית CP160		2,500		2/1/09		126.5		140		17710

				12		תחנה נישאית קונבצינאלית CP160		2,500		4/1/09		103.5		120		12420

				13		תחנה נישאית קונבצינאלית CP160		2,500		9/1/09		46		22		1012

				14		תחנה נישאית קונבצינאלית CP160		2,500		3/1/10		0		63		0

				15		תחנה נישאית קונבצינאלית CP040		1,300		3/1/09		59.16		120		7099.2

				16		תחנה נישאית קונבצינאלית CP040		1,300		3/1/10		0		5		0

				17		משדר מצוקה HT1250		5,000				275		196		53900

				18		משדר מצוקה GP140		3,500				193		480		92640

				19		משדר מצוקה GP140		3,500		3/1/09		160.83		18		2894.94

				20		משדר מצוקה GP140		3,500		9/1/09		64.33		70		4503.1

				21		משדר מצוקה GP140		3,500		1/1/10		0		10		0

				22		משדר מצוקה GP140		3,500		3/1/10		0		27		0

				23		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (צלמון)		140,000		8/1/10		0		1		0		לאחר הרצה

				24		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (הדרים והשרון)		140,000				7,700		1		7700

				25		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (אוה"ק)		140,000				7,700		1		7700

				26		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (שיטה)		140,000				7,700		1		7700

				27		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (מג"ן)		140,000				7,700		1		7700

				28		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (אשל)		140,000				7,700		1		7700

				29		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (דקל)		140,000				7,700		1		7700

				30		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (איילון נווה תירצה)		140,000				7,700		1		7700

				31		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (רימונים אופק)		140,000				7,700		1		7700

				32		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (גבעון)		140,000				7,700		1		7700

				33		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (גלבוע)		140,000				7,700		1		7700

				34		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (אשמורת)		140,000				7,700		1		7700

				35		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (נפחא)		140,000				7,700		1		7700

				36		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (שיקמה)		140,000				7,700		1		7700

				37		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (דמון)		140,000				7,700		1		7700

				38		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (מגידו)		140,000				7,700		1		7700

				39		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (מעשיהו)		140,000				7,700		1		7700

				40		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (קציעות)		140,000				7,700		1		7700

				41		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (כרמל)		140,000				7,700		1		7700

				42		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (קישון)		140,000				7,700		1		7700

				43		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (עופר)		140,000				7,700		1		7700

				44		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (רמון)		140,000				7,700		1		7700

				45		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (בימ"ר ת"א)		140,000				7,700		1		7700

				46		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (חרמון)		140,000		8/14/09		2887.5		1		2887.5

				47		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (בימ"ר ירושלים)		140,000				7,700		1		7700

				48		מערכת מוקד מצוקה ממוחשב (בימ"ר השרון)		140,000				7,700		1		7700

				49		רכב סיור (קשר, מוסקד)						2648		9		23832

				50		יחידת פענוח למפת גזרות						618		5		3090

				51		יחידת פענוח למפת גזרות MRTU						2602		4		10408

				52		ביצוע ביקורות למכשירים נישאים פעם בשנה						82.5		2007		165577.5

						סה"כ										745256.04

						הצמדה 2.79%										20792.643516

						סה"כ בתוספת הצמדה										766048.683516

						הנחה עפ"י הסכם						10%				76604.8683516

						סה"כ אחרי הנחה										689443.8151644

						מע"מ										106863.791350482

						סה"כ כולל מע"מ										796307.606514882






