1.5.11

משרד הבריאות – 
המינהל לתכנון פיתוח ובינוי

מוסדות רפואה

מכרז מס' 8/11

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי - אשקלון

שדרוג מערכות מיזוג אויר 
בחדרי ניתוח 1-5

מסמכי מכרז
1  מאי   2011

רשימת מתכננים ויועצים

נציג המזמין:

אינג' פטריק בניטה – מהנדס ראשי

טל:
08-6745851



המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

פקס:
08-6745315

מתכנן בינוי:

מהנדס דני מורנו



טל':
08-6732445




רח' הנשיא 4/2 אפרידר, אשקלון

פקס:
08-6732445

מיזוג אויר:

הררי נעם מהנדסים יועצים בע"מ

טל':
03-9211197




רח' לשם 7 קרית מטלון, פ"ת


פקס:
03-9211392

מתקני חשמל:

א. בסיס הנדסת חשמל



טל':
074-7021015 




רחוב יד חרוצים 19 ירושלים
          
פקס:
077-5131015

עריכת מכרז,

מוטי פנקסוביץ- נובה הנדסת מ.א בע"מ
טלפקס:02-6788381 

תאום ניהול ופיקוח:
רח' מן 2 גבעת מרדכי, ירושלים


נייד:
050-7614865 

רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה

	מסמך
	מסמך מצורף
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך א'


	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	

	מסמך ב' 
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ( מדף 3210) נוסח התשס"ה  אפריל 2005



	מסמך ג'
	
	המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה 

ניתן לעיין באתר שכתובתו :  WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL   

פרקים

	
	
	מס'
	המפרט
	

	
	
	00
	מוקדמות
	

	
	
	01
	עבודות עפר
	

	
	
	02
	עבודות בטון יצוק באתר
	

	
	
	03
	מוצרי בטון טרום
	

	
	
	04
	עבודות בניה
	

	
	
	05
	עבודות איטום
	

	
	
	06
	נגרות אומן ומסגרות פלדה
	

	
	
	07
	מתקני תברואה
	

	
	
	08
	מתקני חשמל
	

	
	
	09
	עבודות טיח
	

	
	10
	עבודות ריצוף וחיפוי
	

	
	11
	עבודות צביעה
	

	
	12
	מסגרות אלומיניום
	

	
	13
	עבודות בטון דרוך
	

	
	14
	עבודות אבן
	

	
	
	15
	מתקני מיזוג אויר
	

	
	
	16
	מתקני הסקה וקיטור
	

	
	
	17
	מעליות
	

	
	
	18
	תשתיות תקשורת
	

	
	
	19
	מסגרות חרש
	

	
	
	20
	נגרות חרש וסיכוך
	

	
	
	21
	בנייני בטון טרומים
	

	
	
	22
	רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)
	

	
	
	23
	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
	

	
	
	26
	עוגני קרקע
	

	
	
	34
	מערכות גילוי וכיבוי אש
	

	
	
	37
	מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה 
	

	
	
	40
	פיתוח ביה”ח 
	

	
	
	41
	גינון והשקייה
	

	
	
	41.5
	גינון והשקיה: אחזקת גנים
	

	
	
	43
	קירות תמך מקרקע משוריינת
	

	
	
	50
	משטחי בטון
	

	
	
	51
	סלילת  מסלולים בשדות תעופה  כבישים ורחבות
	

	
	
	54
	עבודות מנהור
	

	
	
	55
	אספקת חומרי תשתית ובנייה
	

	
	
	57
	קווי מים, ביוב ותיעול
	

	
	
	58
	מקלטים
	

	
	
	59

66

67
	מרחבים מוגנים

מסגרות מגן

פלדה
	


	
	
	הנחיות משרד הבריאות:

הל"ת – הוראות למתקני תברואה.

01-G של משרד הבריאות: מערכות גזים רפואיים.

 L -70של משרד הבריאות, סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.

E-01 של משרד הבריאות למערכות חשמל.

חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה.

    AC-01מערכות מיזוג אויר.

H-01 מערכות חום.

W-01 מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה.

תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות.

הנחיות שילוט משרד הבריאות.

 תקנים :     כל התקנים הרלוונטים , לרבות ת"י 1596– מערכת מתזים



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	מסמך ג' – 1
	תנאים כלליים מיוחדים
	

	מסמך ג' – 2
	מפרט מיוחד

ואופני מדידה מיוחדים
	

	
	
	

	מסמך ד'
	כתבי כמויות
	

	מסמך ה'
	רשימת התכניות
	

	מסמך ו'
	תנאים מיוחדים


	


כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל (שאינם מצורפים למכרז) ניתנים לעיון באתר  שכתובתו:  WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL   - מידע לספק – בינוי – מפרטים.

שם הקבלן





חתימת הקבלן 





מסמך א' – כתב הזמנה

לכבוד

__________________

__________________

__________________

א.ג.נ., 

מכרז מספר – 8/11
כתב הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן:


שדרוג מערכות מיזוג אויר בחדרי ניתוח 1-5 בביה"ח ברזילי, אשקלון (להלן – "הפרויקט").
העבודה תיעשה בהתאם לשלבים, כמפורט בנספח למסמך א'. מועד סיום העבודה משמעו החזרת איזור העבודה באופן מושלם לצוות הרפואי, מוכן לתפעול/אבזור האזור.
לו"ז לסיום העבודה כולה הינו 10 חודשים קלנדריים מהיום שניקבע בצו התחלת העבודה   
2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מי שהוסמך לכך על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות (להלן: "המינהל") רחוב ד"ר ארליך 20, ת"א – יפו מיקוד 61271 טלפון 03-5136311 או אצל המנהל והמפקח על הפרוייקט: מוטי פנקסוביץ – טלפקס:02-6788381 נייד:050-7614865

ב.
סיור קבלנים יערך בתאריך 16.5.11 בשעה 12:30 מקום המפגש: משרד מהנדס בית החולים – מהנדס פטריק בניטה.

ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ג.
כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.

קבלן אשר לא יצרף את ההודעות כאמור, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר וענין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:


על המציע:

א.
להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל אישור תקף לקבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לעבודות במשרדי ממשלה, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט. קבלן מוכר בעל סיווג 170 ב ' 2 לפחות.

ב.
להיות בעל נסיון חיובי מוכח בביצוע פרויקטים (אחד לפחות) בתחום מערכות מיזוג אויר בחדרי ניתוח ו/או חדרים נקיים במפעלי תעשייה, הדומים מבחינת מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית לפרויקט נשוא המכרז.
לחלופין,

להיות בעל נסיון חיובי מוכח בביצוע 3 פרויקטים בתחום מערכות מיזוג אויר בחדרי ניתוח ו/או חדרים נקיים במפעלי תעשייה, הדומים מבחינת מורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא המכרז, והעלות הכספית, של כל אחד מהם, שווה למחצית עלות הפרויקט נשוא המכרז.
* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.

* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.

ג.
להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

ד.
להגיש המחאה בנקאית או ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת משרד הבריאות בסכום (קבוע) של 70,000 ₪ . תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 28.8.11 .
הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.


המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשל"ו – 1976.
6. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.
7. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9  של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

8. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
9. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו ולשלם לעובדיו הפרשים סוציאליים  ולפחות שכר מינימום כדין.
10. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
11. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.

המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.
יב.
ככל שהמציע הינו תאגיד: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").

כאישור ייחשב נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצוין בו כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף 362 א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה

1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף 3210 (5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ).  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.

2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

3. מובהר כי מתן צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה מותנה בקבלת היתר בניה מאת הרשות המקומית.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז כליל, להעתיק מקום הפרוייקט ו/או לדחות את ביצוע העבודות לזמן בלתי מוגבל עקב התניית הרשויות.
הקבלן מסיר מראש כל תביעה בגין האמור.

6.
עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

ב.
הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:


כתב הכמויות של מכרז/חוזה זה הינו ממוחשב. על הקבלן המציע לעיין בתשומת לב בהסברים המופיעים במדריך המצורף לדיסקט ולפעול בהתאם.

1)
יש להקליד את מחירי היחידה בקובץ המצורף לפני הפקת התדפיסים.

2)
לאחר הקלדת מחירי היחידה ולנעילת ההצעה בסיסמא, יש להפיק באמצעות הקובץ הממוחשב שני תדפיסים זהים של ההצעה.
חוסר זהות בין התדפיסים עשוי לגרום לפסילת הצעת הקבלן, עפ"י החלטת המזמין.

3)
יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים לרבות הדיסק הממוחשב והתדפיסים שהופקו ממנו. תדפיסי ההצעות יחתמו ע"י המציע בחותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.

4)
בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע"י המציע בקובץ הממוחשב לבין מחיר היחידה בתדפיס, יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתום.

5)
אין להגיש ההצעה ללא דיסקט ותדפיס חתום. (אין חובה למלא מחירים בחוברת המכרז). בכל מקרה המחירים בתדפיס הם הקובעים.

ג.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ד.
המחירים יהיו נקובים במחירי היחידה ינתנו בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ה.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז.  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00 ביום 30.5.11   (להלן- היום הקובע).

6. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

7. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ח.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)
רשיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי הנידרשים.

2)
אישור תקף בדבר היותו קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות למשרדי ממשלה,  בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   

3)
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4  ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

4)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף ותעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

5)
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

6)
רשימת עבודות כנדרש בתנאי הסף מעלה, תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

7)
אישור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.

8)
פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

9)
קבלה /הודעת זיכוי בדבר רכישת מסמכי המכרז חתומים ע"י בנק הדואר.

10)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכן הוא רשאי לקבל חלק של ההצעה. כמו כן הוא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. 

סייגים לבחירת קבלן עם היקף עבודות גדול עבור המינהל (מעל 30% - כמפורט להלן):


ועדת המכרזים תהיה רשאית (על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית) לא לבחור במציע, אשר קבלת הצעתו במכרז זה היתה גורמת לכך ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" תהיה בשיעור העולה על 30% מהיקף סך "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל", בענף נושא המכרז.  

בכלל "יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" / "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל" בהתאם לס"ק זה – ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרוייקטים, בענף נושא המכרז, לגביהם  קיימת החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכים במכרזים שפירסם המינהל והממומנים על ידו (באופן מלא או חלקי, בין אם משולמים ע"י המינהל ישירות או ע"י בי"ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות), בתוספת סכום הצעת המציע במכרז זה.

בכלל זה לא יכללו פרוייקטים  שביצועם מוקפא לפי רשימה של המינהל.  

ג.
למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

ד.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.

ה.
המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. 

ו.
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי..

ז.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לקבלת הבהרות בקשר להצעותיהם.

9.
אופציה להרחבת ההתקשרות:  


המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד % 25 , על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים).
באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.


המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם.


למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

10.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

ב.
המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.

ג.
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד.
הקבלן יערוך את החשבון המאושר על ידי המפקח בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונומט" ויעבירו למפקח לבדיקה ואישור סופי ולאחריהם למשרד הבריאות באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים מודפסים חתומים ע"י הפיקוח.

5. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.

6. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

11.
חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.


ב.
התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60 

(3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

12.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.  

13.
כללי

א.
בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

ב.
ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

ג.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ד.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

ה.
המציע ידרש לשלם עבור עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש לעשות כן בהתאם לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.30 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד - 30 ש”ח .






בכבוד רב,








משרד הבריאות






   מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז. 








     חתימה וחותמת הקבלן


מסמך א' – הצעת הקבלן


תאריך:

________________

שם המציע: 
________________




להלן "הקבלן"

לכבוד

משרד הבריאות

המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

רחוב ד"ר ארליך 20

ת"א - יפו

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן

אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט.   מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה למכרז שדרוג חדרי ניתוח 1-5 בביה"ח ברזילי, אשקלון (להלן: "הפרויקט"),
מיום _________________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  בניה ומערכות.

ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

4)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רשיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

5)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

6)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם  לאישור שבנספח המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם.

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).

אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי עדכני ומתאים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 

2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות ובמחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________₪ (כולל מ.ע.מ)                                    

            (במילים: ____________________________________________ש"ח (כולל מ.ע.מ) 

            (להלן : "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (3210).

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור 
בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין/המינהל וכן  להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה. 

לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע .

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.

אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של 1,000 ש"ח (במילים: אלפיים שקלים חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של איחור.

הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו- 62 במסמך ב' של החוזה מדף (3210).

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.
תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה

___________________________                      _________________________


         תאריך




     חתימה וחותמת הקבלן



מסמך א' – נספחים

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח ממשרד______________________

מרחוב ________________ מס' _______ עיר ____________________מיקוד_______ 

מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

________________________ ת.ז. _________________ 

________________________ ת.ז. _________________ 

________________________ ת.ז. _________________ 

על מסמכי מכרז מספר _________________.

________________________


________________________

תאריך






עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח ממשרד______________________

מרחוב ________________ מס' _______ עיר ____________________מיקוד_______ 

מאשר בזאת כי חותמת התאגיד ________________ בצירוף חתימותיהם של:

ה"ה ______________________________ 
ת.ז. _________________ 

וה"ה ______________________________
ת.ז. _________________ 

וה"ה ________________________ ______
ת.ז. _________________ 

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________ בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

________________________


________________________

תאריך






עו"ד/רו"ח



נספח בטיחות בעבודה



קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988 ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה.

חתימת הקבלן  _______________________

נספח – פניה אל מפקח העבודה האיזורי


הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 ( סעיף ג'19)

בזה הנני/ו להודיע שקבלתי/נו על עצמי/נו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________       הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום


הודעה על פעולות בנייה


פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192)

אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:


פרטים על מבצע העבודה

	שם משפחה (או שם החברה המבצעת)
	שם פרטי
	הכתובת למכתבים 
	טלפון מס'
	מס' בפנקס הקבלנים



פרטים על העבודה המבוצעת

	מקום הישוב
	הרחוב
	המספר
	הגוש
	החלקה
	מס' מבנים

	מהות העבודה המבוצעת :



	         (1) _____________________________________________________________________

(בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו')

	
         (2) מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________

(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

	
        (3) סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________

(חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו')


מינוי מנהל עבודה


בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח 1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן

כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

פרטים אישיים

	שם משפחה

	שם פרטי
	שם האב
	שנת לידה
	ת.ז

	כתובת המגורים

	
	טל נייד:
	
	תאריך התחלת המינוי




השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________)


	אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו
	
	
	המקצוע העיקרי
	שנת סיום הלימודים

	מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
מאז הגיע לגיל 18  
	
	
	מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה
על עבודת בנייה ב-10 השנים האחרונות 
	


פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור)


	שם משפחה
	שם פרטי
	תאריך הפסקת העבודה


________________


                               ______________________

התאריך






 חותמת וחתימת מבצע הבנייה






הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

________________         __________________             ___________________     

התאריך     
                  שם מנהל העבודה       
     חתימת מנהל העבודה

נוסח כתב ערבות






שם הבנק/חברת ביטוח ___________






מס' טלפון: ___________________






מס' פקס: ____________________

לכבוד 

ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מספר _________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 70,000 ₪  (במילים: שבעים אלף ₪ ) אשר תדרשו מאת  _____________________________________________ (להלן החייב) בקשר עם מכרז 8/11 - לשדרוג מערכות מיזוג אויר חדרי ניתוח 1-5 בביה"ח ברזילי, אשקלון 

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך 30.5.11 עד תאריך 28.8.11 
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: ______________

מס' הסניף

______________

_________________
_____________________

שם הבנק/חב' ביטוח

מס' הבנק ומס' סניף

כתובת הסניף /חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____________
_____________________
_______________________


תאריך


שם מלא


חתימה וחותמת

אישור על כיסוי ביטוחי





תאריך: ___________


לכבוד,

מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה 

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוח – קבלן


הננו מאשרים בזה כי בקשר לפרוייקט ______________, ערכנו למבוטח ________  לתקופת הביטוח מיום ________ עד יום ________ את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל - משרד הבריאות בהתאם לחוזה  מספר __________ כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול:

פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל את כל החומרים בפרויקט.

הכיסוי יכלול גם:

1. 
ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

2. 
גבול אחריות לפינוי הריסות באתר.

3. 
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק

    מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

4.
רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית.  לא יפחת מ $ 250,000 .

5.
רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר. לא יפחת מ $ 250,000

6.
רכוש בהעברה.

7. 
שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים.

8. 
כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה. וכן פריצה,  גניבה, שוד.

9. 
חריגי הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה לא יוגבלו לאבדן או נזק הנובעים מתאונות אשר תיגרמנה בגלל תכנון לקוי, חומרים לקויים עבודה לקויה.    

10.
כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ- $ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ- % 10.

11.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות עם משרד הבריאות משועבדים לטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות – מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא אם יורה לנו חשב משרד הבריאות בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך $_________ דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת -.CROSS  LIABILITY 

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאים הבאים:

1. 
הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 12 חודש לאחר סיום העבודות.

2. 
לשם המבוטח יתווספו כל המבוטחים הנוספים הבאים:  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל ,משרד הבריאות."

3. 
תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

4. 
תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה לכם הודעה מוקדמת של 90  יום לפחות במכתב רשום.

6.  
אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  
הקבלן יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

10. הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.    

בכבוד רב ובברכה,

_____   _______________________________    ____________________________

 תאריך  שם ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת  חתימת המורשים וחותמת החברה המבטחת

נספח שלבי ביצוע

– פירוט רשימת השלבים
יחולק בהמשך
מסמך ג'- 1 תנאים כלליים מיוחדים

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

מסמך ג' - 1 תנאים כלליים ומיוחדים פרק 00 - מוקדמות

00.01
תאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס לשידרוג חדרי ניתוח 1-5 בביה"ח ברזילי, אשקלון

העבודות הנכללות בין יתר העבודות במסגרת העבודה:

1. פירוק ופינוי מהאתר ציוד המתוכנן לפירוק.

2. ביצוע שינויים בלוחות חשמל.

3. הוספת ציוד קירור.

4. הכנת והתאמת בסיסי בטון לציוד.

5. עבודות חשמל.

6. עבודות הריסה, בניה וגגות.

7. כל עבודה אחרת הנדרשת בהתאם למפרטים, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים.

00.02
אתר העבודה

העבודה מבוצעת במרכז הרפואי ע"ש ברזיל באשקלון.

כמו כן חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות לפיכך באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון: מים קרים, חשמל, תקשורת וכו'.

יובהר ויודגש מפורשות, העבודה מתבצעת בסמיכות לחדרי ניתוח פעילים.העבודה תתבצע בכפוף לצרכים ולאילוצים הרפואיים של חדרי הניתוח ובתאום מלא עם הצוות הרפואי. כל עבודה באתר תתבצע במועדים ובאילוצים כפי שקבעו לפני כל כניסה לעבודה ע"י הצוות הרפואי. לקבלן לא תהיה עילה לכל תביעה שהיא בשל פיצול עבודתו או אי מתן אפשרות לעבודה בזמנים מסוימים או בגין דרישה לעבודות לילה ולא אף בגין הפסקת עבודתו במהלך יום עבודה שתואם מראש, בשל אילוצי חדרי הניתוח הפעילים.

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שבועית ביום שלישי בכל שבוע שלפני, לקבלת אישור עקרוני למועדי העבודה וסוג הפעילות.

תשומת לב הקבלן לשלביות העבודה והדרישות המיוחדות לביצוע הריסות/בניה/איטום כהכנה לכל שלב.
יודגש שבמקביל לעבודת הקבלן יוכנס לאתר קבלן אשר יעסוק בשדרוג הגזים הרפואיים. באחריות המציע (הקבלן) לתאם ולשלב קבלן הגזים במהלך עבודתו. עלות תיאום קבלן הגזים כלולה בסעיף המתייחס לכך בכתב הכמויות.
תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת וללא הפרעות של הפעילות הקיימת בבית החולים. אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות, לסגירת דרכי גישה, ליצירת רעש, אבק, ולהפרעה כלשהי.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. טרם תחילת עבודה יקבל הקבלן הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה"ח ויחתום על טפסי התחייבות לפעולה בבטיחות.

הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י ביה"ח. הקבלן יהיה חייב בקיום קפדני מלא של כל אותם ההתניות. 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן, כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים, החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות. 

כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה. המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.

00.03
אתר ההתארגנות, גידור השטח וארגון ביה”ח

א.
תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני תחילת העבודה. 

כל המבנים השונים של ביה"ח, הם מחוץ לתחום הקבלן ועובדיו, כולל העובדים של קבלני משנה, ספקים, וכל אדם הקשור לפרויקט, ואין בשום פנים להיכנס אליהם. 

עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של ביה”ח יידרש לעזוב את עבודתו ואת תחום בית החולים ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי בית חולים ולעבוד בפרויקט. 

ב.
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם להוראות המזמין. יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך בבטיחות מלאה. מובהר כי היציאה משטח ביה”ח כרוכה בתשלום. לקבלן הזוכה תנתן האפשרות לרכוש אישור יציאה חודשי, התשלומים לא יושבו לקבלן במסגרת עבודתו.

ג.
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או לכלוך.

ד.
גידור וחציצה זמנית:
במידת הצורך ועפ"י הוראת הפיקוח/נציגי בית החולים, בגבולות שטח העבודה יבנה הקבלן גדר מפח פלדה "איסכורית" מאונכים או שווה-ערך בגובה 2.0 מ', נסמכים על עמודי פלדה נעוצים בקרקע 60/60/5 מ"מ כל 2.5 מ' ושני פרופילים אופקיים בחלק התחתון ובחלק העליון. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר.


על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו. במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שערים לצורך כניסה לשטח המגודר. השערים, לפחות שניים, יהיו ברוחב כ- 4.0 מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים ועם אפשרות של סגירה ונעילה. בסיום העבודה תפורק ותסולק הגדר הזמנית והשטח יושב לקדמותו. 

עבור הגידור לא ישולם בנפרד, הן כלולות במחירי העבודות האחרות.

מובהר כי יתכן ותדרשנה פעולות גידור/חציצה נוספות בטיחותיות עפ"י תקני הבטיחות או מפקח הבטיחות או הרשות המקומית.
הקבלן יקח בחשבון נקיטת כל האמצעים שידרשו על ידם ללא כל תוספת תשלום.

ה.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון אתר העבודה וסביבתו הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר ומיקום אחסנת הציוד והחומרים.
אישור המפקח לתכנית מהווה תנאי מוקדם לתחילת עבודות ההתארגנות באתר.
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

ו.
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת חשמל וכו'), תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום ביה”ח ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן מידית וללא כל תשלום נוסף.

00.04
תנאי עבודה מיוחדים

א.
כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת. חנייה בשטח ביה”ח תעשה רק במקומות המיועדים ומסומנים בחניות המוסדרות, בעל רכב שימצא חונה שלא עפ"י הנדרש יקנס וכניסתו ל אתר תאסר.

ב.
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים הנ"ל מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר.

מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק, באישור מנהלי המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.

ג.
כמו כן, חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות. ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי ביה”ח.

ד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

ה.
בטיחות אש:

1.
ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם מנהלי המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.

על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.

בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.

2.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לאתר, לבניינים, לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט.

ו.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, בידי הקבלן תמצא פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי.

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה – יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.


האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

ז.
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.



00.05
תיאום עם גורמי חוץ, אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע

כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, כמו, אך מבלי להגביל, הנהלת משרד הבריאות, הנהלת בית החולים, עיריית אשקלון, משטרה, משרד העבודה, מחלקת מים וביוב, חברת החשמל, בזק ועוד, יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם הרשויות הללו. ולקבל את אישורם בתחילת העבודה.

כמו כן, על הקבלן לדאוג שהמהנדס מטעמו יחתום בעירית אשקלון על כל הטפסים הדרושים (וזאת לפני תחילת העבודה) "כאחראי על הביצוע" וכמו כן, על הקבלן יהיה לחתום על הטפסים של "ביקורת העבודות" כנדרש על פי חוק. 

העתק מהטפסים החתומים והאישורים יועברו לפיקוח.

הקבלן ירשום את העבודה, עפ"י דרישת החוק, אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד העבודה ויעביר לפיקוח הודעה כתובה על ביצוע הרישום.

00.06
הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים

בנוסף לאמור במסמך ב', טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון: משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'), אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.

00.07
משרד פיקוח 

בפרוייקט זה לא נדרש הקבלן להציב משרד למפקח.

00.08
שלט 

הקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבנייה או בסמוך לו במקום שיתואם עם המפקח. השלט בגודל של לפחות 4.0 X2.5 מטר  יכיל את שם העבודה, שם המתכנן או המתכננים, שם הקבלן שרטוטי לוגו המזמין ו/או נותן החסות/מממני הפרוייקט. 

תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט - ייקבעו בלעדית ע"י המפקח ויתואמו בינו לבין המעצב הגרפי של קבלן השלטים.



00.09
מים וחשמל 

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים: 

א.
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים מתאימים. 

ב.
כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

הקבלן יעביר תשלומים בגין השימוש השוטף במים וחשמל ישירות לביה"ח מידי חודש.



העברת התשלומים תהווה תנאי מוקדם לתשלום חשבונות הקבלן ע"י המזמין.

ג.
המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית) למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. 

ד.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

00.10
תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות 

נתיבי התנועה בשטח ביה”ח אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. החניה מותרת רק במקומות חנייה מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.

חוקי ונוהלי התנועה בשטח ביה”ח יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו, והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות ניתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגוןנזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. 

במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות - הן תבוצענה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו על-ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח. 

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה. 

כמו כן, עם סיום העבודה, ישקם הקבלן, על חשבונו, נטיעות, צנרת, גינון, כבישים וריצופים וכל שידרש עד גמר מושלם.


00.11
שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי ביה”ח, כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

על הקבלן להתקין, על חשבונו, מבנה שירותים לעובדיו. השירותים יכללו 2 תאים, כולל חיבור לביוב קיים. מקום השירותים יתואם עם הפיקוח.  עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום העבודה ויתבקשו שלא להגיע יותר לעבודה, ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים.

00.12
שמירה על איכות הסביבה

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.

00.13
עבודה בשעות היום בימי חול 

בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על-כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על-ידי הקבלן. 

00.14
תיאום עם המפקח 

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

00.15
ביקורת העבודה 

א.
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

ב.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. 

ג.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

ד.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. 

00.16
הגנה בפני נזקי אקלים

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.

כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו הוא, בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על-ידי המפקח.

כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על-ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

00.17
אחריות למבנים ומתקנים קיימים 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. 

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב. 

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. איתור תכניות עדות למתקנים תת קרקעיים, ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים באחריותו הבלעדית של הקבלן ללא תשלום נוסף.


יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

00.18
ביצוע בשלבים 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כמוגדר במפרטים וכפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. 

העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת רשאי המזמין להורות לקבלן בכל שלב,על הפסקת עבודתו המוחלטת וסיום ההתקשרות עמו.

לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה – לא ישולם כל פיצוי בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.

00.19
תיאום ושירותים לגורמים אחרים 

בנוסף לאמור בסעיף 0048 בפרק מוקדמות - 00 של המפרט הכללי, יתן הקבלן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים, כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, כגון: קבלן גילוי אש ועשן, קבלני שילוט וכו', עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 


השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: 


א.
אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.


ב.
תיקוני טיח וצבע סביב מעברים, סביב אביזרים מותקנים ומעל צנרת בקירות.


ג.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.

ד.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי הליכה וכו'.


ה.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.


ז.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.

ח. 
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.


ט.
ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. 


י.
נושאי בטיחות ראה להלן.

00.20
מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר

לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע:

א.
מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.

ב.
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום אשקלון כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות.

ג.
לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידת כמויות, על הקבלן להעסיק במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.

ד.
הנדסאי בכל בעל נסיון בביצוע, פיקוח טיב, מדידות וכמויות, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בעבודות דומות בישראל.

העדרו של מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל, ללא רשות מאת המפקח, תוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה.

המזמין רשאי לדרוש החלפת אנשי הצוות הנ"ל בלי לנמק את החלטתו.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

00.21
לוח זמנים 

העבודה גורמת להשבתת חדרי  ניתוח. לוח הזמנים כפי שהוגדר, הינו קריטי וכל סטיה ממנו תגרום לנזק כבד לבית החולים. אשר על כן, כל יום איחור במסירת העבודה בכל שלב תגרור קנס לקבלן כמצויין במסמך א'. על הקבלן להביא גורם זה בחשבון.

לא יאוחר מאשר 7 ימים, מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שייקבע במסמכי ההסכם. הלוח, לאחר שיאושר על-ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן. 

הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות בכל שלב כמוגדר. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי שבוע וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח. 

מודגש בזאת, כי לאור העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם. 

00.22
תגבור קצב העבודה 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל, ע"י הוראה בכתב, להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י: 


-
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. 


-
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. 

-
עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים. 

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 

00.23
מוצר "שווה-ערך" 

בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 00 במפרט הכללי.  

00.24
אישורים לדוגמאות ודגימות 

כל הפריטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על-ידי המפקח - יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר שבועיים אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא. 

על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל. 

00.25
חומרים וציוד 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. 

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. 

על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה מוסמכת לטיב הבטון, טיב מוצרים שסופקו, טיב עבודות שבוצעו באתר עד 2% מערך עבודתו, האמור כולל תשלום אגרות הבדיקה.

00.26
תוכניות 

מסמך ה' (מערכת התוכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד", שאינן בהכרח מושלמות לפרטיהן, אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אומנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות. 

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו תוכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. 

00.27
תוכניות עדות (AS MADE) 

על הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו, תוכניות עדות (AS MADE) מעודכנות לפי הביצוע וכן הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות התברואה, חשמל, מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים אחרים. 

תוכניות עדות תשורטטנה במחשב בתכנת AUTOCADE על-גבי קובץ תוכנית המקור של המתכנן שתימסר לקבלן, יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. הגשת התוכניות האלה היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. 

00.28
שנויים בהיקף העבודה

בהתאם לחוזה מדף 3210 ובכפוף לאמור במסמכי המכרז  .
00.29
בחירת קבלני המשנה

1.
מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר (או לא לאשר) קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.

2.
הליך אישור קבלן המשנה:

א.
הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 4 קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

ב.
כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:

1.
קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

2.
רקורד עשיר ונסיון חיובי של לפחות 5 שנים בבתי חולים ו/או בחדרים נקיים במפעלי תעשייה, בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

ג.
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

1.
פרופיל חברה.

2.
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.


לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם מהנדס ביה"ח הרלוונטי והאחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון), ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה.

ד.
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

3.
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, ייענה המציע מיידית לדרישת המזמין  להגשת רשימת קבלנים נוספת, בהתאם לנידרש.

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר על חשבונו של הקבלן ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
4.
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

5.
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.


00.31
פתחים ושרוולים

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום עם המפקח.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.

00.32
כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים, בפרקים שונים. בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.

00.33
ניקוי אתר הבניין 

הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין מזמן לזמן, בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות תישטפנה במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד וכו'. 

00.34
סיום עבודה

על הקבלן חלה האחריות המלאה לקבל את אישורי הרשויות והגופים השונים לתקינות עבודתו בסיומה לרבות אישורי אכלוס מאת הרשות השונות. עלות הבדיקות, במידה ותדרשנה, יחולו על הקבלן במילואן.

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על-ידי הרשויות כאמור לעיל. 

00.35
בטיחות בעבודה 

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן. 


הצהרת הקבלן: 

1.
מאשר בזאת, שאני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988 , העדכונים ותקנות הבטיחות הנוספות המתפרסמות מידי פעם בפעם, על מהדורתם האחרונה והמעודכנת ביותר.

2.
מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי - מיד עם קבלת צו התחלת העבודה - הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל העתק של ההודעה האמורה. 

00.36
חוזר משרד הבריאות מס'  - 177 פרקים: 5,3,2  (14.11.94)

מבוא -
ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש. 

מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן. 

פרק 2
 ניתוק/חיבור קוים ומערכות 

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. 

2.1
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק, תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש. 

2.2
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים ובנוכחותו. 

2.3
הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקוויים תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם. 

2.4
הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 





-
ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. 

-
תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים (מינהלה, סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. 


00.37
סילוק פסולת


-
הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של 6 מ"ק לפחות. 


-
כל הפסולת מכל סוג שהוא תאוכסן אך ורק בתוך המכולה הנ"ל. 


-
הקבלן יפנה את הפסולת בתום כל יום עבודה לאתר שפך מורשה בלבד.


-
תעודות המשלוח ואישורי אתר השפך ימסרו לפיקוח ויהוו תנאי מוקדם לאישור


חשבונותיו החלקיים והחשבון הסופי של הקבלן.

00.38
ביצוע, בקשתות, שיפועים וכדומה 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה- וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי-צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה) רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, זאת ללא כל תוספת כספית לקבלן. 

00.39
ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת ותגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח (פנים חוץ), גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש. 

00.40
הפסקת עבודה


בניגוד לאמור בסעיף 46 (5) במסמך ב', היתרה תוכפל ב–50% במקום %½2.

00.41
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג' - 1) ובמפרט המיוחד (מסמך ג' - 2), לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל, בתוכניות, ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.


ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

_______________




____________________ 


תאריך





       חתימת הקבלן 

מסמך ג' - 2 - מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה 

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

מקרא כללי

	מס.
	נושא
	

	1.
	מזוג אויר
	

	2.
	נספח א' הנחיות לטיפול במערכות למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה
	

	3.
	חשמל
	


1. 15.100
מסמך א' - מפרט טכני כללי:
פרק א' - תנאים כלליים: 

1.
כללי: 


העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, ויסות והפעלה של מערכת מושלמת למתחם חדרי ניתוח הכולל 5 חדרי ניתוח, מסדרון ומחסן סטרילי ביה"ח ברזילי באשקלון הכל בהתאם למפורט במפרט זה ובתכניות המצורפות.
2.
כוונת המפרט והתכניות:
כוונת המפרט והתכניות לתאר את המתקן באופן כללי. תכניות המכרז הן כלליות ודיאגרמטיות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.

על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת קירור המים בשלמותה, או חלקים ממנה, בהתאם למה שיוזמן אצלו, על מנת שאלה יהיו מושלמים, מוכנים לפעולה תקינה וראויים למסירה למזמינים לשביעות רצונם.
המערכת תהיה מושלמת בכל המובנים לשם הפעלה וכל תוספת של חומר העבודה הדרושים לפעולתו התקינה של המתקן, יסופקו על ידי הקבלן גם אם לא הוזכרו במפרט או בתכניות במפורש, אך הדרושים לפעולתו התקינה של המתקן.
הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, גם אם אלה לא יבוצעו על ידו, כגון: חשמל וכו'. על הקבלן להעביר את תכניות העבודה לפני התחלת הביצוע ליועץ לאישור.

המפרט והשרטוטים הינם לצרכי הוצאת המכרז בלבד. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן להתאימם לתנאים הקיימים בבנין. עליו לבדוק את מיקום הציוד, מערכות האינסטלציה השונות וכל פרט אחר הקשור במתקן בשלמותו. במידה שתתגלינה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על כך בכתב מאת המפקח. תשומת לב הקבלן מופנית במפורש כי את הציוד יש להעביר כאשר הוא מפורק לחלקיו.
תנאי עבודה מיוחדים
1. העבודה מתבצעת באזור חדרי ניתוח פעילים והמשמעות היא שאין לעבוד בשעות הפעילות שלהם ויש להתארגן בבית המלאכה ורק עבודות הרכבה לבצע במקום.
2. העבודה תבוצע בשלבים.
מודגש בזאת כי העבודה תבוצע בשלבים, ורק לאחר השלמת כל שלב כולל הפעלה מלאה של חדרי הניתוח כולל בדיקת קבלה ומסירה למזמין, יתחיל השלב הבא. 

תכנית השלבים היא לאינפורמציה בלבד ויתכנו בה שינויים בהתאם לצרכי בית החולים.

כדי לקצר את אורך כל שלב על הקבלן להתארגן לפני התחלת העבודה להכין את כל הציוד וקטעי הצנרת והתעלות, לרכז את כל העבודות הרועשות והגורמות לאבק לתאם מול ביה"ח ולהשלימם במהירות.

3. העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנה הציוד וכו' שיש לבצעם מחוץ לשעות הפעילות של המקום.
4. מודגש בזאת כי כל עבודה חייבת להיעשות על כן בתיאום הדוק כמצויין לעיל, באישור מנהלי המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.
5. הקבלן יקח בחשבון את תנאי הגישה, והכנסת ציוד, הכנסת צנרת והעבודה באזור.
6. על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:
1. ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם מנהלי המקום, המפקח, אחראי הבטיחות והבטחון ובאי כוחם, את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.
על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.
בכל מקרה של ביצועי חיתוך, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.

2.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה פנויים למעבר.
ז.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לציוד עצמו או לציוד אחר הנמצא בסביבה 

כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או אי נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי.
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה-יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף. האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

3.
חוקים, תקנות ותקנים:
כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בהתאם לחוקים, להוראות ולתקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים, ההוראות והתקנות מטעם רשויות אלה יחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום. קירור ואוורור" (ASHRAE) במהדורתו האחרונה, או לתקנים אמריקאיים אחרים המתייחסים לנדון 

((NFPA. SMACNA.

הפרקים הבאים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הממשלתית הבין-משרדית חלים על עבודה זו. אלא אם כן נדרש אחרת במפרט ובתכניות:
פרקים 00 - מוקדמות, 07 - מתקני תברואה, 08 - מתקני חשמל, -11 עבודות צביעה, 15 - מתקני מזוג אויר.
4.
תחליפים לחומר ולציוד: 

במידה שהקבלן יהיה מעונין להגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי, הוא רשאי לעשות זאת.
כל הקבלנים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים וציוד בדיוק כפי שנדרש בתכניות ובמפרט בהתאם לשמות היצרנים המוזכרים במפרט או בתכניות ואשר משמשים כמכרז בסיסי.
הצעת מחירים שתוגש רק לציוד תחליפי, מבלי לענות על הדרישות המפורטות כנ"ל, תיפסל ולא תובא לדיון.
כל התחליפים חייבים להיות מוגשים בנפרד וכתוספת למכרז הבסיסי. בשום פנים ואופן לא יתקבלו תחליפים אלא אם כן הוגשה הצעתם תחילה בדיוק כפי שנדרש במכרז הבסיסי.
הקבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף, שם יצרנו וכל הנתונים הטכניים שלו, הסבר למהות השוני וכן את ההפחתה או העליה מהמחיר הבסיסי של הצעתו.
חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן, חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, טיב, הספק ונתוני פעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי.
קבלת כל תחליף שהוא, או חלק ממנו, חייבת באישור היועץ ו/או המזמין. החלטתו בנדון תהיה סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחוייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו, לציוד מתאים כפי הנדרש, והעומד בתנאי המפרט הבסיסי.

לאחר חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה במכרז לא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו אישור מיוחד בכתב, ומראש, מהיועץ.
5.
רשיונות ואישורים:
הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל הרשיונות הדרושים לעבודת מיזוג האויר שבמפרט זה, וכן יסדיר את כל הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, ויספק למזמין את כל התעודות הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.
כמו כן ידאג הקבלן לכל רשיונות היבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים רשיון יבוא יגיעו בזמן. הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל פרטים אחרים העלולים להשפיע על מהלך התקדמות העבודה.
6.
בדיקות ועבודות תיאום:
לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות את מקום העבודה ויבטיח התקנת ציודו בתיאום מלא עם התכניות הארכיטקטוניות, החשמל והסניטציה ולפי תנאי המקום ועם כל יתר העבודות הנעשות בבנין.
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל המקצועות האחרים בבנין כדי להבטיח סיום העבודה בזמן.
על הקבלן לספק את כל הפרטים הדרושים לקבלנים של המקצועות האחרים בבנין ולשתף עימם פעולה על מנת למנוע הפרעות או דיחוי בסיום העבודה בזמן.
7.
אי התאמות:

לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע. כל עבודה שתבוצע על ידי הקבלן ואשר תגרום להפרעות הן בהתאמה לתכניות והן בביצוע העבודות של אחרים, תחולנה ההוצאות עבור השינויים על הקבלן בהתאם להוראות היועץ ו/או המפקח. בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת באשר למובן והתוכן הנדון.

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה, איכות החומרים ו/או הציוד, או ביחס לפירוש הנכון של כל המפורט במפרט ובתכניות, או ביחס לכל פרט טכני אחר, תקבע החלטתו של היועץ בלבד.

8. 
תכניות עבודה, שינויים ואישורים: 


א.
על הקבלן לקבל אישור מאת היועץ והמפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש למפקח תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר הינו מתכוון להזמין.
רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.
לפני הכנת והגשת תכניות העבודה לאישור היועץ והמפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה. ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפתח הקיים, יבוצע שינוי זה על חשבון הקבלן בלבד. אישור המפקח על תכניות העבודה של הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים ו/או קיימים , אלא אם ציין זאת במפורש על גבי תכנית העבודה המאושרת על ידו.
הקבלן יקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות הארכיטקטוניות לא כוללות את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.
ב.
על הקבלן להגיש לאישור היועץ והמפקח תכניות עבודה של מתקני הקירור, צנרת, תעלות, פיקוד, חיווט חשמלי, חיבורי חשמל, תכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, העמדת ציוד בחדרי מכונות, לוחות זמנים וכל פרט אחר כפי שידרש על ידי היועץ והמפקח.
ג.
כל התכניות, דפי הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם ליעודם ושימושם. אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.
ד.
הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע, אפילו אם לא סומנו במיוחד על ידי היועץ/המפקח שאשר את תכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכות מיזוג האויר.
ה.
במקרה שהקבלן מציע בתכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם הסיבות להצעת השינוי. לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המפקח. המפקח יחליט לפי ראות עיניו אם להעביר שינוי זה ליועצים השונים ולאדריכל, או יקבע בעצמו את השינוי ויאשרו במקום בכתב, עם העתק לכל היועצים.
ו. 
אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי היועץ והמפקח. במקרה שהקבלן התקין חומרים וציוד לפני שקיבל אישור, יהיה עליו להחליפם לפי הוראות המפקח במקרה שידרש, ללא תוספת תשלום. 
ז.
על הקבלן להכין תוכניות עבודה מפורטות המפרטות את דרישות הבנין, כמו בסיסים, פתחים, מעברים, דרישות ניקוז והזנות חשמל. 
ח.
כל תכניות העבודה, רשימות הציוד, דפי קטלוגים וכו' - יוגשו ליועץ ב4- העתקים לפחות. עותק מאושר אחד יועבר ע"י הקבלן למפקח הבנין יחד עם סט תוכניות מעודכנות בהם הוכנסו כל השינויים שנדרשו ע"י היועץ.
9. 
טיב החומרים והעבודה:
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר ויצויידו בתעודות בדיקה של מכון התקנים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/או המפקח, המאשרות את תקינותם והתאמתן לתקן הנדרש. 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן או להזמין בעצמו, בדיקות להוכחת טיב העבודות והציוד שהקבלן מספק ו/או בונה.
כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.
העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו היועץ והמפקח. העבודה תבוצע בהשגחה מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או ביצוע לא ראוי לשמו, יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המפקח ויושלמו על ידי חומר וביצוע בהתאמה לכוונה ולתוכן התכניות והמפרט, ללא כל תשלום נוסף.

הקבלן יקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם. לא תאושר לקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסויים, אחר מזה שהוצע על ידי הקבלן.
10.
דוגמאות של חומרים וציוד:

לאחר מסירת ההזמנה על העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ, לארכיטקט ולמפקח לשם אישור, דוגמאות של החומרים והציוד כפי שידרש. דוגמאות שאושרו ישארו בידי המאשרים עד לאחר קבלת המתקן.
11.
העברת חומרים וציוד:
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או המפקח.
לא יועבר ציוד מאושר למקומו טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח.
12.
הגנה על המתקן, החומרים והציוד: 

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים.
במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין.
כל הציוד שיובא, יאוכסן ויורכב במקום יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק. הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד לקבלת המתקן על ידי המפקח.
פתחים בצנורות ותעלות אויר יסגרו תוך מהלך ההתקנה ובסוף כל יום עבודה, למניעת חדירת לכלוך, חרקים ובעלי חיים דרכם.

13.
פתחים, מעברים, יסודות, תליות וחציבה.
בדרך כלל יסופקו היסודות. הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקנת הציוד, הצנרת והתעלות של המתקן למיזוג אויר, ע"י קבלן מ"א, אלא אם צויין אחרת במפרט ו/או בתכניות.
פתחים במחיצות גבס ו/או בניה, למעבר צנרת מים וגז ולמעבר תעלות או לקביעת מפזרי מזוג אויר, לרבות אספקת מסגרות או שרוולים, יבוצעו ע"י קבלן מזוג האויר, כולל הצבת המסגרות או השרוולים ותיקונים במחיצות לאחר הצבתן.
לפני הצבת חלקי הבנין בהם הם נדרשים, יספק הקבלן ויקבע במקום את כל השרוולים, המתלים, התמיכות, העוגנים והחיזוקים הנדרשים לעבודתו, ללא הפרעה למוטות הזיון בעמודים, קירות ותקרות.
לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ, הארכיטקט והמפקח תכניות מפורטות של כל הפתחים, המעברים, היסודות וכו', לציודו ויספק את חומרי הבידוד האקוסטיים כפי שנדרש בהמשך המפרט והתכניות. במידה שפרטים אלה לא ימסרו בזמן הנקוב או שיהיו בלתי מדויקים יחצבו הפתחים הדרושים על ידי הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן יתקין את התבניות הדרושות לפי התכניות שיוכנו על ידו ויאשרו המפקח ויצוק את הבטונים. מחובתו של קבלן מזוג האויר להציב את מסגרות הברזל לבסיסים וחומרי הבידוד האקוסטיים, וכן לקבוע את ברגי החיזוק.
14.
מחסומי רצפה
על הקבלן להגיש תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה או מתן הוראה על התחלת העבודה תכנית מקום למחסום רצפה הדרוש לשם ניקוז והוצאת מי עיבוי. תכנית זו תוגש לאישור היועץ והמפקח.

15.
תכניות חשמל
הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים, תכניות חשמל דיאגרמטיות מפורטות לאינסטלציה החשמלית, לחיבור מנועים, מתנעים, אביזרי וויסות, נורות ביקורת, חיבורי פנים וכו' - וימסרם בצירוף רשימה המכילה את שם היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק. תכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.
הקבלן רשאי להתחיל בעבודתו רק לאחר שקיבל אישור על התכניות הנ"ל מאת היועץ והמפקח. 
16.
גישה 

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' - לשם טיפול, אחזקה ותיקונים.
בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד, יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.
מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי ביקורת, בכל עת, ולכל העבודות המבוצעות על ידו. 
17. 
רעש ורעידות 


הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש ורעידות.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש ורעידות הנובעים מהפעלת המתקן. במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדעת היועץ יחשבו לבלתי רצויים, יהיה על הקבלן לבצע את כל התיקונים והשינויים אשר ידרשו ממנו על ידי היועץ והמפקח, על חשבונו, ללא הוצאות נוספות למזמין.
כל מערכת מיזוג אויר לא תגרום לרמת רעש בתוך המבנים העולה על עקומת הרעש המותר של NC-35. המדידות תבוצענה בגובה 1.40 מ' מהרצפה ובמרחק 1.5 מ' מהקירות. המדידות תהיינה מבוססות על עקומת רעש כמפורט ב- ASHRAE.

18.
מגינים
על הקבלן לספק מחסום והגנה מלאה לכל הנעת רצועות, מצמד ולכל החלקים הנעים. המגינים יורכבו באופן שיאפשרו גישה למנועים ללא פירוקם, ויסופקו עם חור לטכומטר למדידת מהירות הסיבוב. אביזרי ההגנה יכללו במחיר הציוד עליו הם מותקנים.

19.
הגנה בפני חלודה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים. בכל נקודת חיתוך של חלק קיים יחדש הקבלן את ההגנה באמצעות צביעה ו/או גילוון קר.

20. מנהל עבודה ומהנדס ביצוע
· לשם ביצוע העבודה יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בעל ידע וניסיון 

מקצועי.
-
עובדים וקבלני משנה יאושרו ע"י המפקח מטעם המזמין ויועץ מיזוג אויר.
· הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם המזמין, אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא אישור נציג בית החולים בכתב נוהל מס' 77.
21.

צביעת סימון ושילוט

צביעת סימון ושילוט מערכות יבוצעו עפ"י נוהל 70 –L של משרד הבריאות.

22.
שימוש זמני בציוד

ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכת האויר והן במערכת הפריאון, יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות למערכות נקיות וסופיות.

23.    שילוט וסימון 


הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון יחידות קירור, משאבות, צנרת וכו'.
השלטים יהיו על גבי לוחיות עשויןת חומר פלסטי בעל 3 שכבות "סנדויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 5 מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין, באמצעות חיצים בצבעים שונים, כך שניתן יהיה לדעת את יעודה ואת כיוון הזרימה בה.
כלל הצביעה תיעשה עפ"י נוהל 70-L של משרד הבריאות אם יש סתירה לבין מה שנאמר לעיל לבין נוהל משרד הבריאות, הצביעה תעשה לפי משרד הבריאות.
24.
בדיקת לחץ ושטיפת המערכות:

עם גמר התקנת המערכות יערוך הקבלן בדיקות לחץ אשר במסגרתן יבצע את הפעולות הבאות:
א. 
צנרת מים - תבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של 1.5 פעם לחץ העבודה המירבי של המערכת, אך לא פחות מאשר 12 אטמוספירות. אביזרים רגישים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה.
כל החיבורים יבדקו לנזילות. הבדיקה תחשב כמוצלחת אם לא תתגלינה כל נזילות ואם לא תזוהה ירידת לחץ לאחר 24 שעות בהן המערכת תחת לחץ. לאחר סיום מוצלח של בדיקת הלחץ תשטף הצנרת במים ובכימיקלים ממיסי חלודה ושומן, להוצאת לכלוך ושיירים. השטיפה תעשה בתוך הצנורות בלבד, עד לקבלת מים נקיים. נחשונים וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו.
מסנני לבד יותקנו במערכת והשטיפה תמשך כל עוד ימצא לכלוך במים, ועד לאישור המפקח.

25.
ויסות, מבחני פעולה והרצה
עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולים להידרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה. הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'.
כל המנועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם. כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו ויבדקו להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פני לוח השנתות של כל אמפרמטר. כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה.
לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו. הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת, בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת, כמויות וטמפרטורת המים וכל יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות מפרט זה.
שיטות המדידה וסוג מכשירי המדידה המוצעים ע"י הקבלן, חייבים לקבל אישור היועץ ו/או המזמין. לא תתקבלנה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר נערכו במכשירים או שיטות אשר לא קיבלו את אישורו המוקדם של היועץ ו/או המזמין. הקבלן צריך לספק את כל מכשירי המדידה הדרושים לעריכת המבחנים הנ"ל. המכשירים בהם נערכים המבחנים חייבים להיות מדוייקים. כאשר ידרש לכך יצטרך הקבלן לספק תעודות כיול למכשירים הנ"ל ממוסדות מאושרים לכך לפני המבחנים, תוך עריכת המבחנים, או אחריהם.

עם גמר הבדיקות, הויסותים וכיוון המתקן למצב התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן ליועץ ו/או למזמין דו"ח ובו יצויינו הפרטים הבאים:
·  עבור כל ענף ראשי בצנרת ועבור כל יט"א – ספיקת המים טמפ' מים בכניסה וביציאה, לחץ כניסה ולחץ יציאה.
·  עבור כל יט"א – ספיקות אויר ביט"א בכל מפזר טמפ' אספקה ואויר חוזר.
·  עבור כל מנוע – זרמי עבודה.
· מסננים – מפלי לחץ על כל מסנן.
· חדרי ניתוח ואזורים נקיים – בדיקת תנאים כמפורט בסעיף אישור חדרי ניתוח כולל דו"ח ע"י בודק מוסמך.
לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישת היועץ ו/או המזמין שינויים בויסות ספיקות המים, על מנת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתכניות.
רישום תוצאות כל המבחנים ימסר למשרד היועץ בשני העתקים. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין, בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו המוסמך. במידה שבעת המבחן עם היועץ ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה וידרשו ויסותים נוספים ומבחנים נוספים, ידרש הקבלן לשאת בהוצאות היועץ ו/או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל.
לאחר מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מ14- יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.
26.  הדרכה

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות השנה. תקופת ההדרכה לא תהיה רצופה, אלא תחולק בין התקופות, להפעלה לעונת הקיץ ולהפעלה לעונת החורף.
תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצרכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה שבאותה העונה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.
27.
תיקי הסבר לתפעול ואחזקה: 

לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים המכילים, כל אחד, חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו כולל מדיה מגנטית.
כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך:
א. 
תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה, הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצרן הציוד, טיפולים תקופתיים וכו'.
ב. 
קטלוגים של הציוד, לרבות שמות הספקים, כתובות וטלפונים שלהם ושמות אנשי הקשר.

ג.
מערכת תכניות עדות  של המתקן.
ד. 
מערכת תכניות עדות עבודה מאושרות של המתקן, משורטטות באמצעות מחשב.

ה. 
תכניות לוחות חשמל משורטטות באמצעות מחשב.
ו.
מערכת דיאגרמות של המתקן.
ז. 
טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע את הספק המנוע, אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם.
ח. 
טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטיחות עם ציון הכיול של כל אחד מהאביזרים הנ"ל.
ט. 
טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הקריאה של כל אחד מהאביזרים.
י.
העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו.
יא.
דו"ח בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל.
יב. אישור מכון התקנים להתאמת בידודים וחומר עזר לתקן וכל אישור נוסף שידרש במהלך העבודה.

יג.
אישור מכון התקנים לביצוע העבודה פי ת"י 1001.
28.  קבלת המתקן:

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת מיזוג האויר וקבלת מתקן החשמל ע"י חברת החשמל, וע"י בודק חשמל מוסמך יחל הקבלן בהפעלה נסיונית של המתקן.
על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הנסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין. קבלת המתקן תעשה:
א.
רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה.
ב.
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו. וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירות המזמין.

אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שידרש לכך, ולפני התחלת תקופת האחריות.
ג. 
רק לאחר הפעלתו התקינה ע"י קבלן מיזוג האויר למשך תקופה של 14 יום בתקופת קיץ ו14- יום בתקופת החורף.

המתקן יתקבל זמנית ועל תנאי לאחר תקופת ההרצה הראשונית והקבלה הסופית תהיה לאחר השלמת ההרצה בעונה הנוספת. 
29.
אחריות ושירות 

א.
הקבלן יתן אחריות ושירות מלאים כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב הביצוע והן באיכות החומרים,. וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הינם בהתאם לנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות. מחירי המערכת כוללים בתוכם את תקופת השרות והאחריות.
ב.
הקבלן יהא אחראי במשך תקופה של שנתיים החל מיום קבלת המתקן ע"י המזמין, לפעולה תקינה של המתקן ובמקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים הדרושים לרבות החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ ו/או המפקח.
ג.
הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שירות תוך 24 שעות מזמן קבלת הודעה, ולבצע את התיקון תוך הזמן הקצר ביותר, תוך הפרעה מינימלית של עבודת המתקן. אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח - יוכל המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן, ולתבוע את הוצאות התיקונים בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר.
ד.
במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, רשאי היועץ, לפי שיקולו הוא, להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנתיים מיום קבלתו מחדש של המתקן או חלק ממנו לאחר התיקון על ידי הקבלן.
ה.
האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל אלמנטי המתקן ללא יוצא מהכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בעבודות השונות כמפורט בפרק 15009 של המפרט הכללי, הפעלה והעברה עונתית של המתקן מקיץ לחורף, הפעלות תקופתיות של ציוד הטעון הפעלות תקופתיות, ביקורת וכיול אביזרי פיקוד, החלפת רצועות, החלפת מיסבים וכו'.
ו.
הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים להיות דרושים לתיקון המתקן לפי דרישת היועץ והמפקח.

ז.
מועד קבלת המתקן יחשב בתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן נתקבל ללא כל הסתייגויות מסיבה כלשהי.
ברור לקבלן כי רק לאחר קבלת מכתב הקבלה הנ"ל תחל האחריות הנדרשת, אפילו אם הקבלן יידרש להפעיל חלקים מסויימים של המתקן או את המתקן בשלמותו לפני השלמתו באופן סופי.
30. ועדת בלאי
כל ציוד שמיועד להוצאה מבית החולים נדרש לעבור ועדת בלאי. הקבלן יקח בחשבון את הנוהל הנ"ל.

31.

פסולת מתכת

פסולת מתכת תועבר למגרש איחסון בשטח בית החולים.

חל איסור להוציא משטח ביה"ח פסולת של מתכות.

15.200-  יסודות ומניעת רעידות ורעש:

1. 
כללי:

הקבלן יגיש שרטוטי עבודה מושלמים עבור היסודות הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד וכנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות.
תכניות העבודה של היסודות תוגשנה על ידי הקבלן לאישור היועץ תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה של העבודה על הקבלן להמציא אישור מהנדס בנין לתוכניות.
2.
בולמי רעידות:
כל אלמנטי הציוד כגון: יחידות מיזוג אויר, מפוחים, מנועים - יוצבו על בולמי רעידות או יתלו ע"ג מיתלים קפיציים.
בולמי הרעידות יהיו מתוצרת MASON או .V.M ארה"ב, טיפוס C, או שווה ערך מאושר, אלא אם כן צויין אחרת במפרט או בתכניות.
4.
מניעת רעש ורעידות 


הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק או יותקן במסגרת עבודה זו, לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו, באזורים הממוזגים לרבות בחדרי המכונות ובמיוחד במגורי השכנים.
הקבלן יבודד את חלקי המערכת השונים בעזרת קפיצים וחומר בידוד אקוסטי, במטרה למנוע העברת רעש ורעידות לשאר חלקי הבנין. מתקן שיגרום לרעש ו/או לרעידות בחלק כלשהו של הבנין, שיחשבו לבלתי נסבלים או מטרידים, בהתאם לחוק וכמפורט ברשומות ו/או יועץ האקוסטיקה, או בלתי רצויים בעיני היועץ ו/או המפקח, לא יתקבל. במקרה כזה יערוך הקבלן, על חשבונו ובאישור המפקח, את השינויים הדרושים כדי להבטיח פעולה שקטה, כגון: בידוד הציוד, איזון מפוחים, התקנת בולמי זעזועים, משתיקי קול וכו', הקבלן יתכנן את יסודות הציוד ותמיכתו באופן שיבטיח בידוד המתקן מהמבנה, מבחינת העברת רעש ורעידות.
הצינורות יצויידו בחיבורים גמישים, למניעת העברת רעידות לבנין. בין הצנרת לבנין תותקן הפרדה כמפורט במפרט.
בולמי הרעידות האורגינליים ליחידות השונות יהיו בהתאם להמלצת יצרני הציוד ובאישור היועץ.
מעברי הצנרת דרך גגות וקירות יהיו דרך שרוולים ופתחים שיוכנו מראש. הקבלן ימלא את המרווח בין השרוול לתעלה או לצנור במסטיק או קצף פוליאוריטן מסוג מאושר, ועמיד בפני אש.
הקבלן יגיש בכתב את הסתייגותו בזמן מילוי המכרז, במידה ולא יוכל לעמוד ברמות הרעש הנדרשות.
15.300 – טיפול בפרטי ציוד וקווי אספקה נגד רעידות אדמה
רכיבי הציוד הכבדים, כגון: יחידות טיפול באויר, וכן צנרת המים הקרים ומי המגדל יעוגנו למקומם ו/או ירוסנו נגד התהפכות, ע"פ הנחיות משרד הבריאות שבנספח א'. על הקבלן להמציא אישור ממהנדס קונסטרוקציה להתאמת אמצעי העיגון שהוא משתמש בהם לדרישות.


15.400
 - צנרת מים ובידודה: 
1. 
כללי: 


הצנרת שבשימוש למערכת מיזוג האויר תהיה מהסוגים הבאים:

תשומת ליבו של הקבלן מופנת לכך שחיבורי קטעי צנרת בחלל הגג יעשה רק בחיבורי אוגנים, ריתוכים מאושרים רק מחוץ למבנה.


א.
צינורות פלדה שחורים ללא תפר סקדיול 40 לפי תקן A ASTM-53 ארה"ב.

הקבלן יקח בחשבון את התנאים המיוחדים להתקנה בחללי הגג המפורטים בתת פרק צנרת.

כל האביזרים כקשתות והסתעפויות יהיו אביזרים מיצור סטנדרטי של יצרן מוכר. הקשתות יהיו בעלות רדיוס כפוף גדול. ההסתעפויות תעשינה בעזרת אביזר T או נעל, מוצר מוגמר של בית החרושת, חיבורי ההסתעפויות בהם קוטר הצינור קטן ב2- מידות לפחות מקוטר הצינור הראשי יעשו בעזרת אביזר אוכף. 

שינויים בקוטר הצינור וחיבור אביזרים לצינור בעל קוטר גדול יותר יעשו על ידי מעברים אקסצנטריים במגמה למנוע כיסי אויר. בשום מקרה לא יורשה הקבלן לבצע אביזרי צנרת בעצמו באתר.
כל החיבורים יעשו על ידי ריתוך חשמלי באלקטרודה מתאימה. חיבורים בין צנרת פלדה לצנרת נחושת יעשו באמצעות אביזרים מתאימים הכוללים בידוד חשמלי למניעת מעברי זרם חשמלי כלשהו בין הנחושת לפלדה.
ב.
צינורות נחושת קשה מטיפוס "L":

כל האביזרים כקשתות והסתעפויות יהיו אביזרים מיצור סטנדרטי של יצרן מוכר ויהיו מנחושת משוכה או יצוקה. כל הקשתות יהיו בעלות רדיוס גדול וכל ההסתעפויות תעשינה מאביזרים מוגמרים של בית החרושת. שינויים בקוטר הצינור וחיבור אביזרים לצינור בעל קוטר גדול יותר יעשה ע"י מעברים אקטצנטריים במגמה למנוע כיסי אויר. 

בשום מקרה לא יורשה הקבלן לבצע כיפופים בצנרת בעצמו באתר.
כל החיבורים יעשו בהלחמת כסף בעל טמפרטורת התכה של 1350 מעלות פרנהייט כגון SILFOS או שווה ערך מאושר.
בצנרת נחושת לא יורשה שימוש באביזרים מחומר אחר.

ג.
צנורות פלדה מגולבנים דרג ב' לפי ת"י 103 למי תוספת בלבד.
כל החיבורים יעשו בהברגה באמצעות ספחים מתאימים מגולבנים. הצנרת על כל אביזריה וכל השסתומים יתאימו ללחץ העבודה אך לא פחות מאשר .P.S.I 150.

חיבור צנורות לאביזרים וחלקי ציוד עד קוטר "2 ועד בכלל יעשה בהברגה, לפי תקן בריטי, באמצעות מקשרים ((UNIONS. מעל קוטר "2 באמצעות אוגנים.
הצנורות יותקנו בשיפועים המשכיים כדי לאפשר ניקוז מוחלט ו/או הוצאת אויר ללא יצירת כיסי אויר, שיפוע הצנורות לא יהיה פחות מ0.5%-. בכל המקומות הנמוכים יותקנו ברזי ניקוז "3/4 ובכל המקומות הגבוהים יותקנו ברזי אוורור לשחרור האויר מהמערכת. 

הצנורות יתלו במרווחים של עד 2 מטר מקסימום בעזרת מתלים שיאושרו ע"י המפקח. המיתלים יצבעו בשתי שכבות צבע אנטי קורוזיבי כגון צינק-כרומט ואחר כך צבע גמר מאושר כמפורט בסעיף צביעה.
תיקוני הצבע יעשו לפי הנדרש לפי הכיסוי ובידוד הצנרת. מתלים לצנורות מבודדים יכללו את עובי הבידוד ובין המיתלה לבידוד יוכנס אוכף פח מגולבן מתאים ברדיוס הדרוש ובאורך של כ30- ס"מ. חיבורי המתלים לקירות ולקורות יעשו בעזרת "פיליפסים" בגודל מתאים. הצנורות יתלו בצורה שתאפשר התפשטות הצינור מבלי שזה יפגע בחלקי מבנה, ציוד או כל גוף אחר, ומבלי שיגרמו מאמצי יתר בצנרת או באביזריה. כל המתלים והתמיכות טעונים אישור המפקח טרם התקנתם. כל הצנורות על הגג יותקנו על גבי תמיכות בגובה 20 ס"מ מהגג, התמיכות יהיו מפרופילי פלדה בצורה "ח", צבועים בצבע יסוד וצבע נגד חלודה. מתלי הצנורות יוגשו לאישור המפקח לפני התקנתם. מחיר הצינור יכלול את שסתומי שחרור האויר. 
במקום מעבר צנורות דרך קירות, יותקן שרוול בקוטר גדול יותר שדרכו יעבור הצינור באופן חופשי. השרוולים יעשו מצנורות שחורים צבועים פעמיים צבע יסוד. כמפורט, השרוולים יבלטו כ2- ס"מ מפני הקירות, השרוולים יאטמו מסביב במסטיק להגנה בפני נזילות בין השרוול והקיר. המרווח בין הצינור והשרוול ימולא בצמר סלעים ויאטם במסטיק. השרוולים ינתנו לקבלן הבנין כדי שהוא יתקינם לפי סימון, פיקוח ואחריות של קבלה זה.
בכל מקום של מעבר צנרת דרך קירור בטון בניה או מחיצות גבס, יותקנו שרוולי בדוד תרמי מיד עם התקנת הצנורות כדי לאפשר לקבלני השלד והגבס לבצע עבודות במה וחפויים מיד אחרי התקנת הצנרת (עוד לפני בצוע בדיקות לחץ).
תשומת לב מיוחדת תנתן לצנורות החודרים דרך קירות חיצוניים או הגג בהם האטימה חייבת להיות נגד מים.
צנורות אנכיים יותקנו ויעוגנו כמפורט בתכניות, כדי להבטיח התפשטות בכיוון הרצוי ובמידה המחושבת. חיבורים למשאבות ולחלקי ציוד אחרים יהיו בהתאם למפורט בתכניות, ויאפשרו פירוק הציוד. בשום מקרה לא תתמך הצנרת מהציוד אליו היא מתחברת. פרטי החיבורים יוגשו לאישור טרם ביצועם.
כל החיבורים, הסמכים, המיתלים, נקודות העיגון, אביזרי התפשטות - במידה שידרשו, אומגות התפשטות, אוגנים, חיזוקים, הסתעפויות וכיו"ב - יכללו במחיר הצנרת וכמפורט באופני המדידה.
צנורות ניקוז יותקנו ויחברו כל חלק ציוד המצריך ניקוז אל רשת הניקוז הכללית. ניקוזי יחידות לטיפול אויר וכד', יחוברו לרשת הניקוז עם סיפון. 
ד.  צנורות ניקוז

צנרת ניקוז תהיה מצנורות P. P.D.H עם דופן עבה חיבורים בהדבקה בקטרים "1/4 1 ו-"2, עם אבזרי ניקוז בעלי פתחי ניקוי.
2.
בדיקה 


הקבלן יבצע בדיקה לצנרת כמפורט כמפרט הכללי. הבדיקה תתבצע  לפני בידוד ו/או כיסוי הצנרת. 

3.
אביזרי צנרת 

כללי: השסתומים, המגופים והאביזרים האחרים יורכבו במקום ובצורה שתאפשר גישה נוחה אליהם לשם תפעול, שירות וטיפול. בבחירת מקום הרכבת השסתום או האביזר תנתן תשומת לב לכך כי במקרה של נזילה אפשרית לא ימצא בקו הנזילה בידוד או חלק ציוד אחר העלול להתקלקל, שסתומים, מגופים, מסננים וכד' יותקנו בצורה שתאפשר פירוקם והחלפתם באחרים במקרה הצורך. לשם כך יצויידו כל השסתומים, המגופים וכיו"ב אשר בקוטר עד "2 ברקורדים ומקוטר "3 ומעלה באוגנים נגדיים כולל אטמים.
שסתומי ויסות: בכל הקטרים יהיו מטיפוס המיועד לוויסות וניתוק, השסתומים יהיו בעלי אפשרות למדידת הלחצים ולויסות הספיקה כפונקציה של הפרש הלחצים ובעלי אפשרות לקריאת מצב השסתום. השסתום יהיה בעל עקומות יצרן לחישוב כמויות המים בכל מצב נתון. 

לחילופין לפי דרישה בכתב הכמויות שסתומי גלוב עם גוף ברונזה לצנרת נחושת וגוף מיצקת ברזל לצנרת פלדה. השסתומים יהיו עם דיסקית תושבת וכוש מפלב"ם.  בגוף השסתום יהיו 2 הכנות להרכבת מד לחץ למדידת הפרש לחצים לקביעת כמויות המים.
שסתומי ניתוק: שסתומי ניתוק מקוטר "3 ומעלה יהיו מטיפוס פרפר בעלי תמסורת חלזונית עם יחס הנעה גבוה. השסתומים יהיו בעלי תו תקן.

שסתומי ניתוק מקוטר "2 ומטה יהיו מטיפוס כדורי, בעלי גוף מפלדה וכדור מפלדת אל חלד ואטמי טפלון. השסתומים יהיו אושר עם צואר ארוך לבידוד. השסתומים יהיו עם מעבר מלא.
בצנרת נחושת שסתומי הניתוק יהיו מטיפוס כדורי עם גוף פליז וכדור פליז ואטמי טפלון. 
שסתומים אל חוזרים: יהיו מטיפוס הרמת כנגד קפיץ, עם תושבת, דיסקית וקפיץ מפלב"ם, ניתנים להחלפה, הגוף יהיה מברונזה או מיצקת ברזל בהתאם לצנרת. 

מסננים: מסנני המים יהיו מטיפוס Y עם גוף מברונזה לצנרת נחושת וגוף יצקת לצנרת פלדה ועם רשת סינון מפלב"ם 60 מש. עד קוטר "1.5 ועד בכלל יצויידו המסננים בפקק ניקוז. מקוטר "2 ומעלה יצויידו המסננים בשסתום ניקוז.

הקבלן יספק ויתקין את כל השסתומים והמגופים המצויינים בשרטוטים הדרושים לשם השלמת המערכת ואיזונה.
4.
תרמומטרים ומדי לחץ:
הקבלן יספק ויתקין במקומות המצויינים בתכניות וכמפורט להלן חיבורים מתאימים עם "כיסים" להרכבת תרמומטרים וחיבורים עבור מדי הלחץ, לשם מדידת הטמפ' ולחץ המים בכניסה וביציאה של משאבות, מקרר המים, נחשוני המים ביחידות טיפול אויר וכיו"ב. מדי הלחץ יחוברו בעזרת סיפון מתאים וברז סיבובי תלת מצבי.
אורך ה"כיסים" שיורכבו עבור מדי החום ישתנה בהתאם לקוטר הצינור. לצנורות "4 ומעלה יהיה אורך ה"כיסים" 8 ס"מ.
התרמומטרים ומדי הלחץ יהיו בעלי איכות תעשייתית גבוהה. המכשירים יתאימו לתנאי הסביבה ויבחרו עם טווח מתאים כך שבתנאי פעולה רגילים ימדדו במרכז לוח השנתות מדי הלחץ יהיו בקוטר "4 ובעלי מלוי גלירצין. הקבלן יקפיד על התקנה שתאפשר קריאתם ע"י מפעיל הניצב על הרצפה.
5.
מפסקי זרימה:
הקבלן יספק ויתקין במקומות המצויינים בתכניות זרימה. המפסק יהיה הטיפוס מפסק דגל עם לוחית נירוסטה. המפסק יבחר עבור מהירויות הזרימה והטמפרטורה של המים במערכת. המפסק דוגמת "מקדונל" דגם PS או שווה ערך מאושר.
המפסק יהיה מחובר באופן חשמלי עם הציוד המתאים, כך שהציוד יופסק ותינתן התראה לחוסר זרימה.
6.
בידוד הצנרת:
א.
כללי: 



צנרת המים הקרים תבודד בבידוד תרמי לכל אורכה כמפורט להלן:

1.צנרת העוברת גלויה מחוץ לבנין תבודד בפוליאוריתן מוקצף יצוק בשרוולי פח מגולבן ומוגן ע"י שתי שכבות סילפס בעובי  3 מ"מ וצביעה בצבע עליון.
2.
צנרת בקוטר "3 ומעלה העוברת בחלל הגג בחדרי מכונות או בבנין תבודד בקליפות סיבי זכוכית בתוספת הגנה של שתי שכבות סילפס בעובי 3 מ"מ  ותצופה בפח מגולבן.
3.
צנרת בקוטר "2 ומטה פנימית בתוך הבנין תבודד בקליפות גומי סינטטי. עם ציפוי 2 שכבות גזה וסילפס בעובי 3 מ"מ.
ב.
סוגי הבידוד: 


1. סיבי זכוכית לבידוד צנורות:
בידוד צנרת מים בסיבי זכוכית (פיברגלס) יהיה עשוי קליפות דחוסות ומוקשות של סיבי זכוכית, צפיפות מזערית של החומר - 24 ק"ג למ"ק. מקדם מעבר החום המירבי - 0.28. הקליפות תודבקנה לצינור בדבק מתאים כמפורט להלן. הבידוד יהיה דוגמת "דואל טמפ'" מתוצרת OWENS CORNING.

הקליפות תצופינה במחסום אדים בצורת מעיל, בעל פרמאביליות שלא תעלה על 0.01 פרם 
((PERM.

מחסום האדים יעשה מנייר אלומיניום, 50 מיקרון מחוזק ברשת חוטי פייברגלס ויהיה מטיפוס מעכב אש ("FRJ").

מעיל מחסום האדים יהיה חזק מבחינה מכנית ויקנה הגנה טובה לבידוד. הקליפות ומחסום האדים יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר ע"י המפקח.

הבידוד יוגן מבחוץ ע"י ציפויו בשתי שכבות של תחבושת ארג ומשחת "סילפס", בעובי 3 מ"מ כל אחת.
בזמן התקנת הבידוד יוקפד על התקנת מחסום אדים צירי והיקפי בכל מקום חיבור בין קליפות הבידוד. מחסום האדים שיסופק עם הבידוד, יהיה באורך מספיק בכדי לכסות על מקום החיבור באורך של 3.0 ס"מ.

עובי הבידוד יהיה כדלקמן:
* 
לצנורות בקוטר "8 ומעלה
 - 60 מ"מ.
* 
  לצנורות בקוטר "6, "4, "3         - 50 מ"מ.

2. 
קליפות גומי סינטטי:
קליפות גומי סינטטי יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר ע"י המפקח. הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת אלסטומרית פלסטית, גמישה ובצורת צינור, בנויה תאים תאים אטומים ומלאים גז אינרטי. החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של 90 ק"ג למ"ק. מקדם מעבר החום המירבי 0.28-. הבידוד יהיה דוגמת "ארמפלקס". עובי הבידוד יהיה 32 מ"מ לצנרת "3
 ו- 25 מ"מ "2 ומטה.
הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצנורות ללא חתכים והדבקות לאורך, במידת האפשר. חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר. קטעי הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן. הבידוד יצופה ע"י 2 שכבות סילפס עם גזה בעובי 3 מ"מ.
 
   3. 
פוליאוריתן מוקצף יצוק:
הפוליאוריתן המוקצף יותקן על הצנרת כשהוא יצוק בשרוולים שיוכנו לשם כך. במקרה של צנרת העוברת קבורה באדמה יהיו השרוולים מצנורות PVC או פוליאתילן בקטעים שיולחמו זה לזה, כך שייצרו מחסום אדים אטום. במקומות אחרים יותקן הפוליאוריתן בשרוולי פח מגולבן, בעובי 0.6 מ"מ לפחות.

השרוולים יחוזקו אל הצינור ע"י טבעות מירווח שיבטיחו עובי אחיד של הבידוד בכל מקום.
צפיפות הבידוד לא תהיה פחותה מ28- ק"ג למ"ק והיציקה תהיה אחידה וללא חורים. מקדם מעבר החום המירבי לא יעלה על 0.17.
הבידוד יצופה ע"י 2 שכבות סילפס עם גזה בעובי 3 מ"מ.

במקום החיבור בין בידוד פוליאוריתן לבין בידוד אחר, כגון סיבי פייברגלס, יוצק הפוליאוריתן על גבי הבידוד האחר בחפייה של 20 ס"מ לפחות.

עובי הבידוד יהיה כדלקמן:
* לצנורות בקוטר "8 ומעלה 
- 60 מ"מ.
* לצנורות בקוטר "6, "4, "3     
- 50 מ"מ.

* בידוד פוליאוריטן מוקצף יסופק רק לצנרת הנמצאת מחוץ לבנין ובאישור.
 
   4. 
בידוד אביזרי צנרת
בידוד אביזרים כגון אוגנים, שסתומים וכו' יעשה בדומה לאמור לגבי בידוד הצנרת, אך קטעי הבידוד יהיו גזורים ומותאמים לאביזר המבודד. יבודדו רק אביזרי מים קרים ונוזל קירור. משאבות וכן כל האביזרים החמים לא יבודדו, פרט אם צויין במפורש אחרת בסעיף המפרט המתייחס לצנרת זו.
הבידוד במתלים יהיה מחומר בידוד קשיח אשר אינו נמעך על ידי משקל הצינור.
ג.
הגנת הבידוד:
כל הצינורות והאביזרים הגלויים לעין יוגנו לאחר בידודם באחד הציפויים כמפורט להלן. סוג הציפוי ואופן התקנתו יהיה כמצויין בסעיף הקודם.
לאחר גמר הבידוד יהיה הצינור חופשי מהמתלה וניתן יהיה לפרק את המתלה מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידוד. 
1. 
משחת "סילפס":


בידוד צנורות העוברים גלויים על גג או מחוץ לבנין יוגן ע"י עטיפתו בארג מלמלה (גזה) ומשיחתו במשחת "סילפס" בשתי שכבות ובעובי 3 מ"מ לפחות, שיכסה לחלוטין את הארג. הציפוי יוחלק עד לקבלה שכבה אחידה וחלקה. לאחר ההחלקה יצבע בצבע גמר מאושר.
2.
עטיפת פח: 


בחדרי מכונות בחלל הגג ובמקומות אחרים בתוך הבנין בהם הצנרת גלויה לעין, יעטף בידוד הצינור בפח מגולבן, שעוביו לא פחות מאשר 0.6 מ"מ, חיבורי הפח יהיו בחיבורי פחחות. גמר הפח יהיה חלק וללא קצוות בולטים או פתחים מיותרים ויחפוף בדיוק את תוואי הצינור. הפח יצבע בצבע גמר מאושר.
3. 
בידוד ועטיפת צנרת באדמה
צנרת בתוך האדמה תותקן בתוך צינור PVC כתום לרבות קשתות בקוטר הגדול ב- "6 מקוטר צנור הפלדה. במרוח יוצק פוליאוריתן. תפרי החיבור בין קטעי צנרת ה-  PVC יאטמו באמצעות 2 שכבות ארג זכוכית עם 3 שכבות ביטומן חם - בין שכבות ארג הזכוכית מעליהן ומתחתן.
15.500
מסמך ג' 2 מפרט טכני מיוחד

1.
תאור הפרוייקט 

1. העבודה הכלולה בהצעה זו מתייחסת למערכת מושלמת ופועלת כהלכה עבור מתחם חדרי ניתוח 

של ביה"ח ברזילי באשקלון.

2. מתחם חדרי הניתוח כולל 7 חדרי ניתוח מסדרון נקי, אזור אספקה סטרילית, אזור קבלת חולים.

3. חדרי ניתוח 6 ו- 7 משופצים. בשיטה של 100% אויר חיצוני. והעבודה כוללת שינוי מפוחי פליטה וחיבור אויר חוזר ליחידה.
4. חדר ניתוח 1 עד 5 יעברו שיפוץ כללי כולל שינוי תקרה קיימת, התקנת תקרת גבס חדשה . ובינוי פירי אויר – חוזר. במסדרון ובאספקה סטרילית תותקן תקרה חדשה.
5. מים – קרים ומים – חמים מסופקים ממרכז אנרגיה חדש לחלל הגג.
6. כל חדר ניתוח כולל יט"א המספקת אויר דרך 4 דרגות סינון כולל HEPA בתקרת החדר.
מפוח פליטה לעודפי אויר ישמור על הלחץ בחדר. החדרים יהיו בקצב החלפת אויר של 25 החלפות בשעה מתוכם 5 החלפות בשעה של אויר חיצוני (מינימום).

7. במסדרון נקי ובאספקה סטרילית אספקת האויר מיט"א עם 4 דרגות סינון כולל HEPA ביחידה.

ח.
אויר צח יסופק מיט"א מקומית לפי אזורי ריכוז היט"אות עם 3 דרגות סינון.

ט.
היט"אות ירכזו בכמה אזורים:

1.
גג חדרי ניתוח ליד יט"אות חדרי ניתוח 6 ו-7 מצריך שינוי במערכות הפליטה.

2. גג חדרי המתנה.

3. חדר יט"אות של הציוד הקיים מצריך פינוי יט"אות קיימות.

2. 
היקף העבודה 

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קניה, מכס והיטלים כלשהם, שחרור, מיסי נמל, הובלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקנה, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים למינהם, ויסות כמויות האויר , ויסות ספיקות המים, הרצה והפעלה וכד'.


העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, אספקה והתקנה של:
1. ביצוע בשלבים.
2. יחידות טיפול באויר לחץ גבוה.
3. מערכות סינון.
4. מפוחי פליטה ושחרור לחץ.
5. בדיקה ואישור חדרי ניתוח ע"י בודק מוסמך כולל דוו"ח לתקינות תנאים בחדרי ניתוח.
6. מערכת יחידות פנימיות
7. מערכות צנרת מים ואביזריהן ובידודם .

8. מערכת תעלות אויר אביזריהן ובידודם.
9. מערכות חשמל, פיקוד ובקרת מבנה

10. אספקת מכשירי מדידה.

יא.
אספקת תכניות עבודה.
יב.
התחברות לצנרת קיימת
13. פרוקים של מערכות קיימות. 

יד.
כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר כגון: זויתנים להגנת פינות, מסגרת עץ ברגים, מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צנרת, חומרים אקוסטיים, בולמי רעידות, שבלונות וכד', עבור מערכת מזוג האויר, אף אם לא צויינו במפרט זה ובתכניות.
טו.  
פיגומים למיניהם.

טז.   
חבור זמני של כח ומאור לצורך ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין.
יז.
שרות ואחריות לשנתיים.

3.
אחריות ושרות (תקופת בדק)
1. הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך 24 חודשים מיום מסירת המתקנים במלואם. 

האחריות תגובה באחריות היצרנים ללא הגבלה מזמן האספקה. במשך תקופה זו ייתן הקבלן שרות מלא למתקן, כולל חומרים מתכלים כגון: מסננים, כימיקלים, רצועות, חומרי סיכה וכו'.

ב.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין שירות ואחריות לתקופה של 

שנה עד 5 שנים נוספות לפי מחיר בכתב הכמויות.
ג. 
מודגש שהשרות והאחריות כוללת תחזוקה מונעת בנוסף לטיפולי שבר. התחזוקה המונעת תהיה לפי המלצות יצרני הציוד ולפי המפרט המצורף ותעשה בתאום עם המזמין. לשם כך על הקבלן להכין תכנית תחזוקה שנתית.
4.
תנאי תכנון
1. מתקן מזוג האויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן:
1.
חדרי ניתוח

קיץ – חורף C0 1 + C0 18

 5% + 50%-RH
 מבוקר, 40 - NC
2.
אזורים אחרים
קיץ :   C0 1 + 21, 5% + 50%-RH,  NC-35.

 

חורף:  C0 1 + 21, NC-35.            

ב. 
תנאי החוץ שנלקחו בחשבון:

קיץ :  DB C0 35
WB C0 26.

חורף: DB C0 0.
5.
הוראות בטיחות
א.
על הקבלן לבצע את המתקן לפי תקן ישראלי 1001, ולפי הוראות יועץ הבטיחות לבניין.
2. כל החומרים יהיו בסוג 3.3.V לפי ת"י 755.
3. על הקבלן לקבל אישור ממכון התקנים (מעבדה מאושרת) לביצוע העבודה לפי תקן ישראלי 1001 על כל חלקיו. 

4. קבלת אישור כלולה במחיר העבודה.
6.

יחידות טיפול באוויר למיזוג אוויר
כללי

1. הקבלן יתקין את היט"אות הנדרשות בהתאם למסמכים.
-
 יט"אות חדרי ניתוח
 -
 יט"אות אספקה סטרילית.

· יט"אות אויר צח.
· יחידות טיפוס קל.
ב.
יחידות טיפול באויר חדרי ניתוח

1. הקבלן יספק לחדרי הניתוח יחידות אשר יהיו "יחידות נקיות" ללחץ גבוה כאשר מסנני HEPA מותקנים בתקרת החדרים.

2.
מבנה היחידה יהיה מתאים ע"ג בסיס כל תא יהיה בנוי משלד אלומיניום ופנלים DOUBLE SKIN מפח מגולבן עם מפוח בהנעה ישירה. המפוח ומערכת ההנעה יהיו צפים ע"ג בולמים, בריכת ניקוז תהיה פלב"ם.

3. 
בסיס היחידה יהיה ממסגרת מפרופילי פלדה מגולבנת  בגילבון חם אחרי ייצור.
4. 
שלד היחידה יהיה מפרופילי אלומיניום פרופילים מנותקים ללא "גשרי קור", טיפוס 2TTC השלד יבודד. גודל  הפרופילים יתאים לעומק הבידוד. הפרופיל והאטמים יהיו מיועדים לחדרי ניתוח.


הקבלן יגיש לאישור דוגמת פרופיל ליועץ והמזמין

5. הפנלים יהיו DOUBLE SKIN ללא גשרי קירור עם בידוד בעובי "2. פח מגובלן חיצוני בידוד בלוחות צמר זכוכית מוקשה 40 ק"ג למ"ק וציפוי פח פנימי הפנלים עם צביעה באפוקסי קלוי בתנור.

6. 
סוללת הקירור וסוללת תהיה לשליפה מהצד. מצנרת נחושת O.D "5/8 טיפוס L, עם צלעות אלומיניום FPI 8.

7. מפוח AFDIDW צנטריפוגלי, מפוח מושלם לרבות קונסטרוקצית אלומיניום מנוע בהנעת ישירה.  כל המערכת ע"ג בסיס צף המותקן על גבי בולמי רעידות קפיציים. תמיכת הבולמים תהיה לשלד הבסיס.

8. 
היחידה תכלול בכניסת האויר מערכת סינון ראשוני 2 דרגות לרבות: מסנן דרגה I בעובי "2, ליעילות 12% דוגמת אמרגלס לזריקה בתוך מסגרות פח מגולבן. ומסנן דרגה II בעובי "2, ליעילות 25% דוגמת 30/30 FARR במסגרות קרטון עם אטימה למניעת מעבר אויר עוקף.

9.    הקבלן יתאים גודל התאים למעברים בבנין.

10. היחידה תכלול מדפי אויר חוזר ואויר צח המדפים מאלומיניום עם גלגלי שיניים ואטימה אויר צח עם רשת נגד מזיקים.

11.  ברכת הניקוז תהיה מפלב"ם 316 בעובי 1.25 מ"מ.

12. המסנן העיקרי יותקן בתוך תא של היחידה המסנן יותקן במסגרות אורגינליות של היצרן, התא יותקן בצד הלחץ הגבוה לאחר המפוח המסנן ליעילות 95% לפי 52.2    ASHRAE. באישור מיוחד תתאפשר התקנת המסנן בתא אורגינלי של היצרן . הגישה למסנן תהיה בדלתות גישה משני צדדים.

13. המסנן הסופי מסנן HEPA יותקן בתקרת החדרים.

14. היחידות יתכננו עם מרווחים שיאפשרו ניקוי סוללות ומרווחים לשליפת מסננים.

15. היחידה תכיל שעוני לחץ על המסננים הראשונים והמסנן העיקרי.

16. היצרן יציג דוגמת יחידה דוגמת פרזול ודגמת פרופיל לאישור לפני הייצור.

17. היחידה תכלול חלונות הצצה, תאורה ומדרכים. הגישה לטיפול תהיה באמצעות דלתות גישה בעלות 2 דרגות סגירה הידוק ע"י מהדקי לחץ.

ג.
יחידות טיפול באויר אספקה סטרילית ומסדרון נקי

1.
יחידות יהיו יחידות נקיות ללחץ גבוה עם מסנני HEPA ביחידה.

2. מבנה היחידה כמתואר ביחידות חדרי ניתוח.

3. מסנן 95% יותקן לפני הסוללה ביניקת האויר בתוך מסגרות אורגנליות של היצרן. מסנני HEPA יותקנו בצד הלחץ הגבוה. בתוך מסגרות אורגנליות של היצרן, הכוללות הידוק ע"י ברגי הידוק ב- 4 פינות כלפי המסגרת.
4. היחידה תכיל שעון – לחץ גם על מסנן HEPA ועל מסנן 95%.

ד.
יחידות גלויות

1. מבנה היחידות כמתואר בתת פרקים של היחידות. 
2. יחידות גלויות על הגג יכללו בנוסף גגון הגנה נגד גשם, וכניסת אויר צח בזוית עם רשת נגד חרקים ותריס נגד גשם דלתות גישה עם צירים ומנעול. צביעה בצבע גמר לבן.

ה.    יחידות טיפול באוויר "טיפוס קל"
1. יחידות עד ספיקה של CFM 2000 ולחץ סטטי של W.G. "1 יהיו יחידות "מטיפוס קל". יחידות כנ"ל יכללו: מפוח עם מנוע בהנעה ישירה חד פאזי בעל 5 מהירויות.

סוללת מים עם צינור נחושת בקוטר "2/1 צפיפות של 10 עלים לאינטש, 6 שורות עומק, 450 רגל לדקה מהירות פנים.

היחידות יהיו מטיפוס "4 צינורות" סוללת קרור 6 שורות עומק וסוללת חימום 2 שורות עומק.

מסנן "2/1 עובי לשטיפה עם סידור פירוק - מסנן בלתי דליק.

המפוחים יבחרו לעבודה במהירות גבוהה של 950 סבל"ד מקסימום.

היחידות יהיו עם בידוד חיצוני מודבק על התחתית.

היחידות יתלו ע"ג גומיות להפרדה מהבנין.

היחידות יסופקו עם לוח חשמל על דופן היחידה.
2.
היחידה דגמת AW של אלקטרה או ש"ע מאושר.
ו. 
טיפול נגד סחיפת סיבים ביחידות

ביחידות טיפוס קל בהם פני השטח הפונים לאויר יהיו מצופים פוייל אלומיניום או בחומר ספוגי אחר. הציפוי יהיה דביק ויודבק על הבידוד בצד הפונה לאויר הציפוי יוגש לאישור.

ז.
יחידות טיפול באויר "לאויר צח"
1.
יחידות אויר צח תותקן בחדר יט"אות או גלויה על הגג.
2.
מבנה היחידה יהיה מתאים ע"ג בסיס פלדה כל תא יהיה משלד אלומיניום ופנלים 

DOUBLE SKIN מפח מגולבן עם מפוח צנטרפוגלי. המפוח ומערכת ההנעה יהיו צפים ע"ג בולמים, בריכת ניקוז תהיה פלב"ם.
3. בסיס היחידה יהיה ממסגרת מפרופילי פלדה מגולבנת בגילבון חם אחרי ייצור.
4. שלד היחידה יהיה מפרופילי אלומיניום פרופילים ללא "גשרי קור" 2 TTC פרופילים יבודדו גודל הפרופילים יתאים לעומק הבידוד. הקבלן יגיש לאישור דוגמת פרופיל  ליועץ  ולמזמין.
5. הפנלים יהיו DOUBLE SKIN ללא גשרי קירור עם בידוד בעובי "2. פח מגולבן חיצוני בידוד בלוחות צמר זכוכית מוקשה 40 ק"ג למ"ק וציפוי פח פנימי, הפנלים עם צביעה באפוקסי קלוי בתנור.
6. סוללת הקירור וסוללת החימום יהיו תהיה לשליפה מהצד. מהצנרת נחושת O.D "5/8 טיפוס L, עם צלעות אלומיניום FPI 8.
7. מפוח צנטריפוגלי, DIDW,AF  מפוח מושלם לרבות קונסטרוקציה אלומיניום מנוע בהנעת רצועות. כל המערכת ע"ג בסיס צף המותקן על גבי בולמי רעידות קפיציים. תמיכת הבולמים תהיה לשלד הבסיס. 
8. היחידה תכלול בכניסה האויר את מערכת הסינון הבאה: מסנן דרגה l   בעובי 50 מ"מ, ליעילות 12% דוגמת אמרגלס לזריקה בתוך מסגרות פח מגולבן. מסנן דרגה II מסנן 30X30 FARR ליעילות 25% בעובי 50 מ"מ ומסנן 95% בצד הלחץ הגבוה.
9. ברכת הניקוז תהיה מפלב"ם בעובי 1.25 מ"מ.
10. היחידות יתכננו עם מרווחים שיאפשרו ניקוי סוללות ומרווחים לשליפת מסננים.
7.
מערכת סינון 
1.  הקבלן יתקין את מערכת הסינון הבאה בהתאם למסמכים.
א.   מסנן ראשוני דרגה I ליעלות 12% לפי 2MERV  52.2 ASHRAE, בעובי 50 מ"מ עם סידור 

    שטיפה מהצד המסנן יותקן בכניסת האויר ליט"אות.
2. מסנן ראשני דרגה II מסנן ליעלות 25% לפי 6 MERV  52.2  ASHRAE המסנן יותקן בכניסת אויר אחרי דרגה I המסנן בעובי 50 מ"מ עם סידור שליפה מהצד. דוגמת 30/30 FARR.

3. מסנן עיקרי מסנן ליעלות 95% לפי 15 MERV  52.2  ASHRAE המסנן יותקן בצד הלחץ 
הגבוה אחרי המפוח. המסנן יותקן ע"ג מסגרות אורגנליות של היצרן היחידה תכלול דלתות גישה משני הצדדים.

המסנן בעובי 292 מ"מ ממודולים קשיחים  600X600 מ"מ במהירות פנים של M/S 3 במפל לחץ התחלתי של pa 180 המסנן תוצרת TROX" או" "AAF.

ד.
בתקרת חדרי הניתוח יתקנו מסנני HEPA ליעילות 99.99% לפי בדיקת DOP לחלק קיים בגודל 

0.1 מיקרון. המסנן להתקנה בתא סינון תקרתי לזריקה. חומר הסינון בעובי 70 מ"מ לזרימה המהירות M/S 0.45 במפל לחץ התחלתי של pa   150. המסנן תוצרת "TROX" או "AAF". התקנה כוללת לתקרת בטון. איטום בין התא לפרופיל התקרה, עבודה מושלמת.

5. באספקה סטרילית ובמסדרון נקי יותקן ביחידה המסנן.

מסנן HEPA יהיה ליעילות 99.97% לפי בדיקת DOP לחלקיקים בגודל 0.3 מיקרון לפי 
MERL17 52.2 ASHAE. המסנן בעובי 292 מ"מ במודולים קשיחים של 292X600X600 מ"מ לזרימה במהירות של M/S2.5 ומפל לחץ התחלתי של PA 250. תא הסינון יהיה אורגינלי של יצרן. הידוק המסננים יהיה ע"י בורג לחץ ב- 4 צדדים. הלחיצה נגד אטם, תא הסינון יהיה מבודד בבידוד חיצוני משמיכות ארמפלקס בעובי 20 מ"מ ויכלול שעון לחץ אנלוגי על התא המסנן תוצרת "TROX" או "AAF".

6. לכל מסנן יותקן שעון לחץ הפרשי אנלוגי "4 ע"ג לוחות על דופן תא הסינון. השעון דגם מגנהלוק.

ז. התקנת כל מסנני HEPA כוללת בדיקת אטימות וסריקת פני המסנן לאיתור פריצות.


8.       מדפי אש ומדפי עשן
1. המפרט מתייחס לשני סוגי המדפים:
1. מדף אש  - נסגר בשריפה ומיועד למנוע מעבר אש.
2. מדף עשן -  נפתח בשריפה ומיועד לסילוק עשן.
2. מדפי אש יותקנו בכל מקום בו התעלה חוצה מחיצת אש כפי שהיא מוגדרת ע"י הרשויות ו/או יועץ הבטיחות של הבנין. ובכל מקום בו נדרש בתכניות.
מדפי עשן יותקנו בתעלות דו תכליתיות. המדף יפתח בשריפה כאשר נדרש סילוק עשן. 

 ג.
המדף יהיה לפי ת"י 1001 החדש, המדפים יהיו בעלי עמידות של 1.5 שעות לפחות וכושר בידוד לחצי שעה בעלי אישור מכון התקנים למדף ולצורת התקנה..
 ד.
המדף יותקן בתוך שרוול מפח שחור בעובי 2 מ"מ. צבוע בתנור.


במדף ממונע השרוול יהיה באורך של עובי הקיר/תקרה + 50 מ"מ מצד אחד ובליטת המנוע מצד שני של הקיר.

השרוול יחובר לקיר עם מסגרות מפרופיל L בשני הצדדים. האיטום כלול במחיר המדף.
ה.
הפעלת המדפים תהייה ע"י מנוע חשמלי יעודי משולב מוחזק קפיץ שיותקן ישירות על הציר, מדף האש ייסגר בחוסר מתח ע"י קפיץ מחזיר. המנוע ישולב בלחצן לבדיקת הפעולות וברגש בזרם האויר שיסגרו את המדף בטמפ' קC50  המנוע יהיה בעל אינידקציות למצבו עם חווי לבקרה. המנוע יהיה למתח V24.

       המנוע מתוצרת "בלימו" דגם BLF24-T-ST או ש"ע מאושר. מספר המנועים בהתאם לשטח המדף. 
ו.   המדף יהייה מטיפוס רב-להבי (לא מאושר טיפוס וילון נופל). המדף מתוצרת "פרפקו" או ש"ע מאושר. 

ז. 
לכל מדף תותקן דלת גישה בתעלה. הדלת תהייה מוצר מוגמר של ביח"ר במידות מינימום של  30x40 ס"מ מתוצרת מטלפרס דגם BH, או ש"ע מאושר.
ח.
בשטח תבוצע דוגמת התקנה ואיטום של מדף אש שיאושר ע"י היועץ ומכון התקנים.

9.

מפוחים צנטריפוגליים
א.    מפוחים צנטריפוגליים או לפליטה יהיו בעלי כניסה בודדת בהתאם לתכניות.
ב.    המפוחים יהיו בעלי מאיץ B.I או .A.F בהתאם לטבלאות הציוד.
ג.    המפוחים יותקנו ע"ג בולמי רעידות קפיציים הכלולים במחיר המפוח.
ד.    מפוחים גלויים על הגג יהיו בעלי מנוע IP-55 עם כיסוי נגד גשם למנוע. המפוחים יצבעו בצבע אפוקסי קלוי בתנור בצביעה אלקטרוסטטית.
ה.   מפוח פליטה מחדר מצברים יהיה מחומרים פלסטיים ומוגן התפוצצות.
ו.    המפוחים יבחרו עם רזרבת ספיקה של 20%.
ז.   המפוחים יהיו מתוצרת "שבח" "CBI" או "שגיא".

10.
תעלות

1. תעלות מזוג אויר ותעלות אויר צח יהיו מטיפוס "לחץ-נמוך" יהיו מפח מגולבן בהתאם לדרישות המפרט הכללי. תעלות מעל 100 ס"מ רוחב יבוצעו עם תפר עומד התעלות יהיו עם בידוד טרמי חיצוני.
2. תעלות אספקה סטרילית ומסדרון נקי יהיו מטיפוס "לחץ – נמוך"  עם אטימה  האטימה תבוצע ע"י או ציפוי בתחבושת וחומר איטום דוגמאת "דאקסט". התעלות יהיו עם בידוד טרמי חיצוני.
3. תעלות חדר ניתוח יהיו תעלות לחץ – גבוה עם אוגנים ואטמים המיועדים לחדרי ניתוח. האוגן יהיה מפח התעלה בעל כיפוף כפול עם הידוק ברגים, התעלות יסופקו וישמרו נקיות עם קצוות אטומים בניילון.
4. תעלות מ"א או אויר צח בחלל הגג יהיו עם בידוד טרמי בעובי "2 וציפוי של 2 שכבות סילפס וגזה בעובי 3 מ"מ.
ה.  תעלות סילוק עשן בתוך אזור האש יהיו מטיפוס "לחץ-גבוה". קטעי התעלות יחברו ביניהם באגן עם אטם מאסבסט לטמפ'  C 0 300. האוגן יהיה כחטיבה אחת עם התעלה כשבפינות מורכבת זווית פלדה. חיבור האוגנים בברגים דגם האוגנים יוגש לאישור בעובי פח 1.25 מ"מ. כל הנ"ל כפוף לאישור יועץ בטיחות.
ו.   תעלות מזוג אויר גלויות מחוץ למבנה  יהיו בעלי אטימה נגד גשם ואבק התעלה במבנה סנביץ 

הפח הפנימי בהתאם ליעוד, בידוד בעובי יהיו "2 ותעלת פח חיצוני אטומה  בהדבקה בסרט ביטומני עם גב אלומניום בכל התפרים, וציפוי חיצוני של 2 שכבות פוליגג של שרפון או ש"ע.  תעלות הפח החיצוני למזוג אויר יהיה מפח מגולבן צבוע בתנור.
· התקנת תעלות גלויות תכלול שיפוע בגג התעלה ותבוצע ע"ג פרופי פלדה מגולבנים ללא ברגים עם הפרדה בגומי מחורץ.
ז.
הקבלן ידאג להארקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר ההארקה כלול במחיר תעלות.

ח.
בידוד טרמי חיצוני יהיה מצמר זכוכית בצפיפות PCF 1.5 וציפוי חיצוני מנייר אלומיניום עם רשת סיבי זכוכית בעובי "1 או "2 בהתאם להגדרה.

בידוד אקוסטי פנימי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות PCF 2 עם ציפוי הגנה פנימי נגד התפוררות.
כל הבידוד יהיו בעלי סיווג 3.3.V של מכון התקנים עם אשור בר תוקף הבידוד יותקן רק באישור מיוחד.
ט.   בכל התפצלות של תעלה יותקן מדף מפלג עם אפשרות נעילה בין אם צויין בתכניות ובין אם לא.
י. בכל אביזרי פיזור האויר והיניקה, יותקנו אמצעי ויסות מסוג דמפר כפות מנוגדות הכלול במחיר האביזר.
11.     תעלות גמישות
א. הקבלן יתקין תעלות גמישות להתאמת מפזרים לתקרה בלבד ובאורך שלא יעלה על 1.5 מ'.
ב. התעלות והבידוד יהיו בעלי תו תקן. ובעלי אישור עמידות בדרישות הבטיחות (33 V).

ג.  התעלות יהיו מחוט פלדה מגולבנת בעל מבנה בורגי עם ציפוי של 2 שכבות ניר אלומיניום.
ד. תעלות מ"א יהיו עם בידוד חיצוני מצמר זכוכית בעובי "1 וציפוי חיצוני מניר אלומיניום עם רשת סיבי זכוכית.
ה. התעלה תתאים למהירויות זרימת אויר של עד FPM 2500 ולחץ "2 וטמפ' של  F °200.

ו.  התעלה תהיה מתוצרת "THERMAFLEX" ארה"ב או DEC ארה"ב.

ז.מחיר התעלות כולל את הצוואר העגול  בהתחברות לתעלת פח ובהתחברות למפזר. ההתחברות וההידוק במהדקי פלב"ם.
12.
צנרת מים ובידודה
א.
הקבלן יתקין את כל הצנרת בהתאם לסוגים ולמיקום כמפורט במסמכים.
ב.
הרכבת צנרת מים בחלל הגג תעשה ללא ריתוך. הצנרת תסופק בקטעים מושלמים הכוללים את ההסתעפויות. חיבור הקטעים יעשה באוגנים, בצנרת "2 ומעלה באוגנים ובקוטר "1/2 1 ומטה בהברגה.

כל ההסתעפויות והפיגורות החיבורים יספקו מוכנים ורק יורכבו בחלל הגג.

ג. צנרת המים, לרבות אביזרים כקשתות, הסתעפויות וכו' תהיה כולה מפלדה שחורה, סקדיול 40 ללא תפר.
ד.  כל אביזרי הצנרת, קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו'  יהיו כנ"ל אביזרים חרושתיים.
ה.
צנרת המים קרים  ומים חמים בתוך הבנין תבודד כמפורט: 
-    בקטרים "3 מעלה בקליפות סיבי-זכוכית ((DUAL TEMP 80 ק"ג למ"ק, 0.28 = U בעובי 50 מ"מ.  עם מחסום אדים מרדיד אלומניום וציפוי בגזה עם שתי שכבות "סילפס" ועטיפה עם גמר בצבע עליון.
-
בקטרים "2 ומטה בקליפות גומי סינטטי מוקצף דוגמת "ארמפלקס" 90 ק"ג למ"ק 0.28=U בעובי נומינלי של 25 מ"מ עם ציפוי בגזה עם 2 שכבות "סילפס" וצבע עליון בעובי 3 מ"מ.
-     התקנת הארמפלקס תעשה בהשחלה.
ו.
צנרת מים בחלל גג ובחדרי יט"אות תצופה בפח מגולבן צבוע בתנור בעובי 0.6 מ"מ ע"ג הסילפס.

7. צנרת מים מחוץ לבנין גלויה תבודד בפוליאוריתן מוקצף יצוק בשרוולי פח מגולבן. הפח בעובי 6 מ"מ, הבידוד בעובי 50 מ"מ, עם עטיפה בארג וסילפס שכבה בעובי 3 מ"מ וגמר צבע עליון.

ח.
מחיר הצנרת יכלול את כל האביזרים כגון: אוגנים עוורים, פקקים, ניפלים, מופות, מעברי קוטר מחברים וכו' ואת כל הספחים.ולרבות תמיכות/תלויות, צביעת צנרת, שרוולים למעברי קיר ותקרה וכו', 
ט.
הסתעפות בקוטר הצינור הראשי תעשה באביזר "T". הסתעפות בקוטר הקטן מהצינור הראשי תעשה באביזר "נעל" חרושתי או "זקף ריתוך". חרושתי לא יאושר חבור ישיר בשום קוטר.
י.    תמיכות ותליות הצנרת יהיו מפרופילי יונסטרט מגולבן העוגנים לתליות בתקרות יהיו מסוג עוגן מתפצל הנפתח ע"י בורג מדגם מאושר (לא מאושר השימוש בפיליפסים).
יא.   הקבלן יפריד בין סוגי מתכות שונים: פלדה ונחושת למנוע קורוזיה, ההפרדה ע"י מחבר דיאלקטרי חרושתי.
יב. 
בידוד "ארמפלקס" יהיה מתוצרת ARMSTORONGE  בידוד "דואל טמפ" יהיה מתוצרת OWENS CORRNWG או JOHINS MANVILLE.

יג.  
כל הבידוד יהיה בעל עמידות 3.3 V..
תשומת ליבו של הקבלן מופנת לכך שחל איסור ריתוך וצביעה בחלל הגג ובחדר יט"אות.

13.   אביזרי צנרת
א.  כללי - כל השסתומים יותקנו במקום ובצורה שתאפשר גישה נוחה לטיפול. כל אביזרי מתכת בחלל תקרה יבודדו למניעת נזילות, כל השסתומים בקוטר "3 ומעלה יהיו עם אוגנים. מחיר האוגנים הנגדיים כלול במחיר האביזרים.
ב.   שסתומי ויסות - יהיו מטיפוס הניתן לויסות ולניתוק. עם אפשרות לויסות כפונקציה של הפרש לחצים ובעלי אפשרות סגירה ללא שינוי SET POINT  השסתום עם אפשרות ניקוז. השסתום מתוצרת A&T דגמים STA-D , STA-F  או   "CRANE".

ג.   שסתום כדורי - יהיה עד קטור "2 וישמש לניתוק השסתום יהיה עם צוואר ארוך לבידוד מושלם. הגוף יהיה עם גוף יצקת פלדה וכדור מפלב"ם יאטמו טפלון השסתום עם מעבר מלא. שסתומים בצנרת נחושת יהיו גוף ברונזה וכדור פלב"ם  מצופה כירום. השסתומים מתוצרת "שגיב" "הבונים" או "STARR".

ד.  שסתום פרפר - יהיה מקוטר "3 ומעלה. עם צואר ארוך לבידוד מושלם. השסתום יהיה עם תמסורת חלזונית גוף יצקת פלדה צבוע אפוקסי ציר פלב"ם, מדף יציקה הציפוי רילסן. שרוול EPDM השסתום מתוצרת "הכוכב" או "רפאל"  7-B .

ה.  אל חוזר - יהיו מטיפוס הרמה כנגד קפיץ מבנה תעשייתי פנים מפלב"ם ניתן להחלפה. גוף פלדה בצנרת פלדה וברוזה בצנרת נחושת. השסתום מתוצרת "רפאל" או "הכוכב" או "ברמד" .

ו.   מסננים - יהיו מטיפוס "Y" עם רשת פלב"ם 60 מש. השסתומים יצויידו בשסתום ניקוז כדורי. המסנן  מתוצרת "רפאל" או "הכוכב".
ז.  מד טמפ' מים - יהיו מזכוכית עם מעטה ברונזה באורך "8 עם כיסים מפלב"ם. המדים מתוצרת "סיקה".
ח. שעוני לחץ מים - יהיו עגולים בקוטר "4 עם מילוי גליצרין בהתקנה חיצוני יהיו עם גוף פלסטי אטום מתוצרת "מגן אפק" השעון יסופק עם שסתום מחט 4 דרכי.
ט.  שסתום שחרור אויר - יהיו מברונזה השסתום יותקן אחרי שסתום כדורי. השסתומים יהיו בקוטר "3/4 תוצרת "רפאל" או "בראוקמן". שסתום בהתקנה חיצונית יהיו בקוטר "1 תוצרת "א.ר.י" או ש"ע מאושר.
י.   שסתום בטחון - יהיו מברונזה תוצרת "B-G" דגם 74 או WATTS דגם 170.

יא. מחברים גמישים - יהיו מטיפוס גל כפול מנואפרן מחוזק יצוק עם האוגנים המחברים יהיו עמידים ב- PSI 250 ב- C °250 המחברים יהיו מתוצרת MASON דגם FINC.

יב. מד טמפ' אויר  - יהיו עגולים בקוטר "4 עם חוט קפיטרי המדים מתוצרת STORK  או IREND.

יג. מחבר דיאלקטרי - יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר. המחברים יהיו מתוצרת WATTS  או קופפר.
14.       צנרת ניקוז 


א.
צנרת ניקוז תהיה צנרת HDPP עם דופן עבה בחיבורי הדבקה בקטרים "2 ו-"1/4 1 עם אביזרים 

לניקוז הכוללים פתחי ניקוי.
ב.
בחיבור ליחידת טיפול באויר יותקן סיפון הכלול במחיר היחידה.
ג.
במידה והצנרת תוכן ע"י אחרים בחיבור ליחידות F.C יותקן צינור פלסטי גמיש  שקוף ללא 

מעיכות בקוטר 20 מ"מ ופרט ההתחברות להכנות הכולל גומיה ואיטום ובנד הידוק מפלב"מ באחריות קבלן מזוג-אויר יכלול במחיר היחידה.
ד.
צנרת ניקוז בחלל גג או במקומות בהם הצנרת עלולה להיפגע תהיה צנרת פלדה מגולבנת דרג ב'.
15.
עבודות צביעה

א.
תשומת ליבו של הקבלן מופנת לכך שהעבודה תבוצע באזור חדרי ניתוח פעילים ולכן עיקר עבודות הצביעה יהיו בבית המלאכה, והשלמת הצביעה תעשה מחוץ לשעות העבודה בחדרי הניתוח.

ב.
בהמשך לנאמר במפרט הבין משרדי הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים כדי להבטיח שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה וקורוזיה ובהתחשב בקרבה לים . בכל מקרה יפריד הקבלן בין מתכות שונות, באמצעים המתאימים.
ג.
כל הברגים, האומים, הדיסקגיות וכד' יהיו מגולוונים או עם ציפוי קדמיום.
ג.
הקבלן יבצע את עבודות ההכנה והצביעה בהתאם לנדרש בסעיפים אחרים במפרט זה, במפרט המיוחד ולפי התאור שלהלן.
ד.
הגוון הסופי של כל חלק צבוע טעון אישור מוקדם של המהנדס או המפקח. לפני הצביעה על הקבלן לוודא באם יש למזמין סטנדרטים לגווני צבע מסוימים ובאם כן עליו להשתמש בגוונים אלה.

ה.
כל הצבעים יהיו אורגינלים של חברת "טמבור" או שווה ערך מאושר והצביעה תעשה מאריזה מקורית של היצרן.
ו.
הצביעה תעשה במברשת נקיה.
ז.
במקרה שהצביעה תעשה באתר הבניה, הקבלן ידאג למנוע לכלוך בצבע ועליו לכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתאימים. כל לכלוך בצבע ינוקי ע"י הקבלן ועל חשבונו.
ח.
הקבלן ידאג להגנת השטחים הצבועים בעת הובלתם ובעת ביוע העבודות ועד תאריך קבלת המתקן.
9. בכל מקרה של פגיעה בצבע  ע"י גורם כל שהוא יבצע הקבלן תיקוני הצבע הדרושים מיד עם התגלותם ועל חשבונו.
1.
הכנות מוקדמות למשטחי וצנורות פלדה:
למשטחי וצינורות פלדה
א.
יש לוודא כי הקשקשים (MILL SCALE) ירדו.
ב.
במקרה של צביעה אצל היצרן (לציוד) - ניקוי חול בלחץ אויר.

ג.
במקרה של צביעה בשטח (צנורות, תליות) - ניקוי החלודה בפטישים ובמברשות פלדה, וניקוי כל לכלוך, שומן ואבק במברשת נקיה.
2.
צבע שרוף למשטחים מגולוונים ואלומיניום

הכנת שטח "WASH PRIMER" בשני מרכיבים (TWO PACK) של חברת "טמבור" עם דילול 50% במדלל 5-9 של חברת "טמבור-אסקר", עובי השכבה 8 מיקרון לפחות, הצביעה בהתזה. יבוש בקליה בתנור (100 צלזיוס 5 דקות או יבוש באויר - שעה אחת.
צבע יסוד: - צינקכרומט 11 אפור 102 של חברת "טמבור-אסקר", עובי השכבה 30 מיקרון לפחות. הצביעה בהתזה. יבוש בקליה בתנור (140 צלזיוס 25 דקות או יבוש באויר - 24 שעות.

צבע עליון - "תנורול" של חברת "טמבור" בגוון שיאושר בעובי 30 מיקרון לפחות, הצביעה בהתזה, יבוש בקליה בתנור (140 צלזיוס 30 דקות.

צביעת צינקכרומט תבוצע:
א.
לציוד מגולוון כגון - מעבי אויר וכד'.

ב.
לעטיפת פח מגולוון מסביב לבידוד מצנני מים, צנרת גלויה (אם נדרש) וכד'.
ג.
לצנרת שחורה מבודדת (ללא ניקוי חול), מצנני מים.
צביעת מיניום
א.
לצנרת שחורה, לא מבודדת שאינה גלויה לאטמוספירה.
ב.
לציוד ואביזרים מפלדה שאינם גלויים לאטמוספירה כגון מפוחים, מעבי מים, תמיכות וכד'.

ג.
יחידות מיזוג אויר מרכזיות המורכבות בחדרי מכונות.
צביעת מיניום-פנול
א.
לצנרת שחורה לא מבודדת הגלויה לאטמוספירה.
ב.
לציוד ואביזרים מפלדה הגלויים לאטמוספירה כגון: מפוחים, תמיכות וכד'.
למשטחים מגולוונים
א.
ניקוי משומנים.
ב.
ניקוי כל לכלוך ואבק במברשת נקיה.

צביעת היסוד תבוצע תוך שעתיים לאחר הורדת החלודה באמצעים המפורטים לעיל.
3.
סוגי צביעה
א.
צביעת צינקכרומט למשטחים מגולוונים ואלומיניום:

הכנת שטח - "WASH PRIMER" בשני מרכיבים (TWO PACK) של חברת "טמבור" עם דילול 50% במדלל 5-9 של חברת "טמבור". עובי השכבה 8 מיקרון לפחות. הצביעה - בהתזה, יבוש 24 שעות לפחות.

צבע יסוד - צינקכרומט 13 - HB של חברת "טמבור". שכבה אחת בעובי 60 מיקרון לפחות בגוון אוקסיד אדום, צהוב או אפור.
צבע עליון - צבע אפוקסי של חברת "טמבור" בגוון שיאושר.
ב.
צביעת משטחי פלדה

הכנת שטח - הורדת הקשקשת וניקוי חול. אין לבצע צביעת צינקכרומט על משטחי פלדה ללא ניקוי חול.

צבע יסוד - צינקכרומט 13 - HB של חברת "טמבור" 2 שכבות כל אחת בעובי 30 מיקרון לפחות בגוון אוקסיד אדום, צהוב או אפור.
צבע עליון - צבע אפוקסי של חברת "טמבור" בגוון שיאושר.
צבע שרוף - למזגני חלון, יחידות מפוח-נחשון גלויות, פנלים של יחידות מיזוג אויר מרכזיות המורכבות באזור הממוזג.
4.
מחיר:

הצביעה וההכנות עבורה כלול במחיר הציוד, הצנור או האביזר הצבועים וכן ראה פרק "כללי".
16.
בדיקה ואישור חדר ניתוח

1. הקבלן יבצע בדיקות קבלה לחדרי ניתוח הבדיקות יבצעו ע"י בודק מוסמך בעל הסמכה ממכון מוכן בחו"ל והמאושר ע"י היועץ וביה"ח. הבדיקות יבוצעו לאחר פעולה רצופה של המערכת במשך 24 שעות  לפחות. הבדיקות יכללו:

   1. בדיקת טמפרטורה ולחות.

   2. ספירת חלקיקים.

   3. בדיקת ספיקות אויר אספקה ואויר חיצוני.

   4. מדידת מפלס הרעש.

   5. בדיקת על לחץ בחדרים.

   6. מדידת רמת התאורה.


ב.    בדיקת טמפרטורה והלחות תעשה ב-4 נקודות לפחות בכל חדר, בגובה 1.5 מטר מהרצפה.

ג.     ספירת החלקיקים תעשה לשמירה על רמת הנקיון של 100,000 CLASS הנדרשת ע"י התקן 
הפדראלי  אמריקאי B209  הבדיקה תכלול:

1.  
בדיקת המסננים האבסולוטיים בתקרה או בתא הסינון.

     
לצורך הבדיקה יחולק המסנן ל5- נקודות בדיקה. עבדקו מספר החלקיקים בגודל 0.5  

     
מקרון ומעלה ברגל מעוקב אויר הזורם דרך המסנן. בנוסף יסרק   המסנן לבדיקה   


    שאין חורים במסנן.

2.    בדיקת רמת הנקיון בחדר.

לצורך הבדיקה יחולק החדר לריבועים של 2X2 מטר והבדיקה תעשה בגובה 90 ס"מ מהרצפה. יבדקו מספר החלקיקים בגודל 0.5 ו5- מיקרון ומעלה ברגל מעוקב אויר.

ד.
כמויות האויר ימדדו במסנני האספקה ובתריסי אויר  חוזר יבוצע חישוב של מספר החלפות 
אויר אספקה ואויר צח ועמידה בתקן 01-AC.

ה.
על-הלחץ יבדק כאשר כל הדלתות סגורות וכל מערכות אספקת האויר והפליטה פועלות.

      ו.     בתום הבדיקה יגיש הקבלן דו"ח מפורט שיכלול:

1.    תאור מכשירי המדידה.

2.    טבלת תוצאות של ספיקות אויר, ספיקות אויר חיצוני כולל מספר החלפות אויר בשעה מדידות הטמפ', הלחות היחסית. על לחץ, רמת הרעש שנתקבלו בחדר, מול הרמה הנדרשת 

ב-AC-0I.

3.    טבלאות ספירת החלקיקים על פני המסנן ובחדר.

4.    גרף תוצאות ספירת החלקיקים.

5.    תרשים החדר וחלוקה לאיזורים.

ז.  
הקבלן יהיה אחראי לקבלת רמת הנקיון ועל הלחץ בחדר ע"י השגחה ופיקוח על הביצוע. הקבלן יבצע בדיקת על חץ בקבלה ואחת לשנה בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השניה.


             רק לאחר קבלת  הדו"ח  ואישורו ע"י היועץ והמזמין יתקבל החדר.
8. הבדיקות יבצעו לפי השלבים בגמר כל שלב.

9. במידה והחדר לא עומד בדרישות AC-0I. יבצע הקבלן מזוג אויר ויסותים חוזרים ובדיקת 

אישור חוזרת.
16.   עבודות חשמל ופיקוד
א. כללי
עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לפרק החשמל במפרט הבינמשרדי, אלא אם נדרש אחרת במפורש במפרט זה ובאישור מהנדס חשמל של בית החולים.
הקבלן יתכנן יספק וירכיב מערכת חשמל ופיקוד מושלמת, לרבות לוחות חשמל ובקרה להפעלה אוטומטית מלאה ולהפעלה ידנית .

ב. מבנה הלוח

1. הלוח יהיה אטום מלמעלה, כל החיבורים יהיו מחלקו התחתון של הלוח.
2. לוחות החשמל המותקנים בחוץ יותקנו בתוך ארון כפול. הן הארון החיצוני והן הפנימי, יהיו מוגנים בפני חדירת מים ולחות. הארונות יהיו מאווררים באמצעות מפוחים ומסננים. הארונות יהיו מוגנים מפני קורוזיה ומתאימים להצבה בחוץ בתנאי מזוג אויר קשים.
3. הלוח יהיה מטיפוס של גישה מלפנים, סגור  על ידי דלתות ועמיד בפני חדירת מים, לחות ואבק.
ג. הנחיות כלליות
1.  מנורות סימון וריליים לא יחוברו במקביל, אלא דרך מגע נוסף במתנע.
2.  מכשירי המדידה יהיו מרובעים.

3.  האמפרמטרים יהיו עם סקלת קצר, ומחוג שיא ביקוש.
4.  מנורות סימון יהיו מולטילד למתח 230 וולט.
5.  מפסיקי פקוד יהיו סיבוביים "פקט". כל מפסיק יהיה בעל שלושה מצבי פעולה לפחות. ("מופסק", "דרך הבקר", "ידני").
6.  כל ההבטחות, כולל אלו של המנועים, יבוצעו במפסיקים חצי אוטומטיים, עם הגנות תרמיות מגנטיות מתאימות.
7.  המגענים להתנעת מנועים יבחרו בהתאם לנתוני היצרן, למיליון פעולות או לעבודה בתנאים קשים (4- AC, לפי התקן גרמני).

8.  כל ההגנות, ההתראות והאזעקות, במיוחד ליתרת העומס, תהיינה תמיד על צד פזת  הפיקוד.

9.  כל האביזרים יהיו מסוג ותוצרת כמפורט להלן ויענו על דרישות החוקים והכללים כמוזכר לעיל. בהעדר תקן ישראלי או הוראות כמפורט לעיל, יחולו התקנים הגרמניים או האמריקאיים.
10. כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור 220/220 וולט, מאורק.

17.
לוח חשמל
כל לוח חשמל יכיל לפחות את האביזרים הבאים:
א. ממסר חוסר והיפוך פזה, אשר ינתק את פעולת המנועים בכל מקרה בו יהיה פחת מתח. נורה אדומה לכל פזה תציין את התקלה.
ב. מפסק זרם ראשי נשלף, בעל יכולת ניתוק כפי שיקבע על ידי מהנדס החשמל.
ג. הלוח יצויד במגעי עזר וריליים לבטחון אשר יאפשרו:

1. חבור למערכת גלוי עשן לשם הפסקת הפעולה.
2.  ריכוז תקלות להפעלת אזעקה.
3.  אינדיקציה ללוח הבקרה המרכזי של כל אלמנט, מפעיל או מפסיק.
4. אפשרות הפעלה וניתוק ממרכז הבקרה.
5. פעמון אזעקה ונורות הבהוב כולל סדור השתקה.
ד.  הלוח יכלול ספקי מתח, מאמ"ת, מהדקים וחיווט חשמלי עבור הבקרים של מערכת בקרת המבנה אשר יזוודו בלוח. הלוח יכלול מקום מתאים, כ- 25% - נוספים לגודלו, על מנת לאפשר התקנה של הבקרים וזיוודם.
ה.
אינדיקציות בלוח החשמל על מצבי מפסקים/מנתקים וכו' יועבר למערכת בקרת מבנה.
6. כל המפסיקים הראשיים וכן מנתקים לפני מנועים יהיו עם סדור נעילה במצב מנותק.
7. לוח חשמל לפני ביצועו יקבל אישור המזמין.
ח. כל לוח יכלול מערכת נורות סימון כדלקמן:
1. נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע.
2. בכל מקרה בו מורכב מנתק זרם ליד המנוע, תופעל המנורה הירוקה רק כאשר המנתק סגור.

3. נורות אדומות לציון הפרעות במערכת כגון: עומס יתר בפעולת כל מנוע אשר מתנעו מורכב על הלוח, נורה לכל מנוע, ניתוק מפסק זרימה, נורה לכל מפסק זרימה, פרסוסטט, תרמוסטט הגנה. הנורות תדלקנה כל עוד לא תוקנה התקלה.
4. לחצן בדיקה יותקן לבדיקת תקינות הנורות לסימון ולמתח.
5. רב מודד 130 SATEC או ש"ע מאושר אשר יחובר לבקרה.

6. הלוח יצוייד בבית תקע חד-פזי 16 אמפר וכן בגלאי עשן ומערכות כיבוי אש בקבול מתאים לנפח הלוח. הלוח יצויד בנוסף גם בשקע כוח תלת פזי.

7. בורר עבור כל פריט ציוד (משאבה, מפוח וכו') הכולל לפחות את המצבים "מופסק" "דרך בקר" "ידני".
ט.
לוחות חשמל ופיקוד

הקבלן יתקין את הלוחות הבאים

1.לוח לח-1

· חדרי ניתוח 3

מא-3

מפ-4

· חדרי ניתוח 5

מא-5

מפ-1

· מסדרון נקי

מא-7

· יחידת אויר צח

מא-9

· חדרי ניתוח 6


יט"א קיימת 


מפוח חדש

· חדרי ניתוח 7


יט"א קיימת 


מפוח חדש

· מדפי אש

הלוח יותקן גלוי ויבנה בהתאם.

2.לוח לח-2

· חדר ניתוח 1

מא-1

מפ-5

· חדרי ניתוח 2

מא-2

מפ-6

· יחידת אויר צח לנ"ל

מא-10

· יחידת קבלת חולים

מא-11

· מפוח פליטה אוטוקטבי

מא-7

-
הלוח יזין את לוח לח-3

3.לוח לח-3

· חדר ניתוח 4

מא-4

מפ-8

· יחידת אחסון סטרילי

מא-6

· יחידת אויר צח 

מא-8

18.
עבודה בחלל תקרה מעל חדרי ניתוח

   א.
   מעל אזור חדרי הניתוח קיים חלל טכני הנמצא בין גג הרעפים ורצפת הבטון. בחלל גג זה עוברת 

   מערכות במיזוג אויר עוברת צנרת המים הקרים וצנרת המים החמים. בחלל נמצאים מפוחי הפליטה מחדרי הניתוח, ובחלל עוברים תעלות מזוג-אויר לחדרי הניתוח.

בראש החלל קיים תריס נגד גשם לאוורור החלל. הכנסת צנרת ותעלות ופינוי צנרת מפוחים ותעלות נעשים דרך תריס זה. לאחר פרוק קטע תריס. כולל החזרה למצב קודם.

2. חדירות תעלות וצנרת מבחוץ לחלל הטכני תהיה דרך התריס נגד גשם.

3. יעשה שימוש בחדירות הקיימות לחדרי הניתוח במקום התעלות הקיימות שפורקו.

4. בכל חדירת תעלות מחלל הטכני לחדרים יותקנו מדפי אש.
5. צנרת מים – בחלל מותקנת צנרת מים קיימת מעל צנרת זו תותקן צנרת מים חדשה הצנרת החדשה תחובר לכל הצרכנים החדשים והצרכנים קיימים, תמיכת הצנרת תהיה מפרופיל יוניסטרט מגולבנות ע"ג רגליים.
   בסוף התהליך הצנרת הקיימת תפורק.

6. תשומת ליבו של הקבלן לאמצעי הזהירות הנדרשים בעבודה בחלל הגג.
7. לא יעשה שימוש בריתוך בחלל הגג, הצנרת תוכן בקטעים כולל קטעים עם הסתעפויות הנדרשות. קטעים מושלמים וצבועים, הקטעים יותקנו בעזרת אוגנים בחלל הגג. בצנרת "1/2 1 ומטה תבוצע בחלל הגג בהדרגה.

8. לא יעשה שימוש בחומרים נדיפים בחלל הגג, הצביעה העיקרית תעשה בחוץ, רק במידה וידרשו השלמות הם יעשו בחלל הגג מחוץ לשעות הפעילות.

19.
עבודה בחלל רעפים

א.
מבנה גג הרעפים הוא גג רעפים עליון חלל אויר וגג בטון משופע מקביל לרעפים.

ב.
בחלל בין הרעפים לבטון יותקנו תעלות וצנרת מים לצורך העבודה יפורקו קטעי גג הרעפים ויוחזרו למצבם הקודם לאחר ההתקנה כולל התאמת תמיכות הרעפים למצב החדש הכל באחריות קבלן מזוג אויר.

ג.
חדירת תעלות לחלל תעשה מהקצה או מהרעפים חדירה מהקצה החדירה מצריכה פתיחת פח המותקן בקצה כולל איטום והחזרה למצב הקודם חדירה מהרעפים מצריכה בנית מבנה רעפים חדש מעל התעלות.

20.
חדר יט"אות קיימות

· יט"אות חדרי הניתוח נמצאים בחדר יט"אות.

· הקבלן יפרק את היט"אות הקיימות לפי שלבים, במקום הציוד המפורק יותקנו יט"אות חדשות ולוח חשמל חדש הקבלן יתאים את הבסיסים להצבה החדשה.
· צנרת המים הקיימת תוחלף בצנרת חדשה בתוואי הקיים, הצנרת מזינה את יט"אות חדרי הניתוח ויט"אות אספקה סטרילית שממשיכות לעבוד.
· הקבלן יפתח פתח לאויר-חוזר מהאספקה הסטרילית יתקין תעלה ואיטום.
· בכל חדירות התעלות יותקנו מדפי אש.
21.
שינויים בחדר ניתוח 6 ו- 7

א.
חדרי ניתוח 6 ו- 7 ממוזגים ע"י יט"א 100% אויר חיצוני, שחרור אויר ע"י תא פליטה בעל 

מפוח DIDW.

ב.
השינוי במערכת כולל

-
חיבור תעלת אויר חוזר ליט"א כאשר אויר צח יסופק מיט"א אויר צח חדשה.

-
התקנת מפוח שחרור עודפי אוירSISW  מתעלת אויר – חוזר.

-
ויסות המערכת מינימום 6 החלפת אויר צח בשעה ויצרת לחץ חיובי בחדרים של pa 15  ביחס למסדרון.

3. החלפת כל מערכת הבקרה הקיימת במערכת חדשה זהה לחדרים החדשים.
ד.
הזנת היחידות מלוח חשמל חדש על הגג.

22.
פרוקים

הקבלן יבצע את הפרוקים הבאים בהתאם לשלבים.

א.
פרוק אביזרים עודפים בלוח חשמל קיים בחדר יט"אות לאחר ניתוק כל היחידות מהלוח.

ב.
פרוק צנרת מחלל הגג שמעל חדרי הניתוח. לאחר התקנת הצנרת החדשה וחיבור כל היחידות לצנרת החדשה יש לפרק את הצנרת הישנה שלא בשימוש מחלל הגג, הפרוק יעשה בקטעים.

4. פרוק מפוחי פליטה קיימים מחדרי ניתוח לרבות כל התעלות שלהם. מחלל הגג שמעל חדרי הניתוח.

5. פרוק תעלות וצנרת מחלל תקרה ומחלל בין רעפים לבטון.

6. פרוק יט"אות של חדרי ניתוח הנמצאות בחדר יט"אות פרוק מושלם של יט"א תעלות צנרת ואבזרי חשמל.
7. בגמר העבודה לא ישארו אביזרים עודפים. כל מה שלא בשימוש יפורק.
8. כל מה שיפורק יסולק לאתר פסולת רשמי תסופק תעודה על כך. כל סוגי המתכות יפונו למשטח אחסנה בבית - החולים.

23. פעולות זמניות בזמן העבודה

1.
 כדי למנוע חדירת אבק לאזורים פעילים הקבלן יתקין מפוח שיצור תת לחץ באזור העבודה.

2. המפוח יסופק עם בסיס פלדה שיצור מסה שתמנע תזוזה של המפוח. המפוח יכלול תא בכניסה האויר שיאפשר חיבור 3 תעלות גמישות בקוטר 500 מ"מ עם מדפי ויסות. מהפליטה מהמפוח תותקן ארובת פליטה בגובה 3.0 מ' מהרצפה.

24.
תאום מול קבלן גזים רפואיים 

הקבלן יהיה אחראי לתאום מול קבלן גזים רפואיים שיבצע עבודות שדרות בחדרי ניתוח.

במקביל קבלן זה.

25.
מערכת הפעלה ובקרה

א. כללי 


הקבלן יספק יתקין ויפעיל מערכת פיקוד מושלמת מכל הבחינות עבור כל המרכיבים של המתקן שהוא מתקין. כמו כן, יבצע הקבלן שינויים ושדרוג של מערכות בקרה קיימות בבית החולים, כפי שיתואר להלן.
מערכת הפקוד תהיה אוטומטית לחלוטין, בטכנולוגית PLC כמתואר עקרונית במפרט.
הקבלן יגיש לאישור המהנדס, לפני הזמנת הציוד, סכמות פקוד וחווט מפורטות הכוללות פרטים מלאים של ציוד הפקוד המוצע על ידו.
שסתומי הפקוד יהיו מתאימים לפעולה הדרגתית ויהיו בעלי אופיין לוגריתמי (EQUAL PERCENTAGE) על מנת להבטיח פקוד מדוייק בכל תנאי העומס של מערכת מגדל הקירור.

השסתומים יבחרו בגודל מתאים לזרימה מלאה דרך השסתום במצב פתוח, ויהיו מוחזרי קפיץ. שסתומי הויסות יהיו מסוג גלוב בלבד.

השסתומים יהיו בעלי חיבורי אוגן. השסתומים יהיו בעלי תושבות וציר מפלב"ם.
ב. מערכת בקרה ושליטה מרכזית (P.L.C )

מתקן מזוג האויר יצוייד במערכת בקרה ושליטה ממוחשבת בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בבית החולים. המערכת תקושר לתשתית הבקרה הקיימת באתר. מערכת הבקרה תהיה מתוצרת זהה לזו של הציוד הקיים, ועל הקבלן להשתמש בספק הציוד כקבלן משנה להתקנה ולהפעלה של החומרה והתוכנה, כפי שיפורט להלן.
מערכת הבקרה תכלול בקרים איזוריים, (בטכנולוגיית P.L.C) המסוגלים לתקשר בפרוטוקול MODBUSתומך OPC. הבקרים יחוברו למערכת בקרת המבנה הקיימת בבית החולים. הקבלן יבצע את השינויים והתוספות הדרושים במרכז הבקרה הקיים, לקליטת הציוד החדש, לרבות התקנת תוכנות, בנית מסכים וכד'.

1.
בקרים
1.1 הבקרים יהיו מסוג340 -M.
1.2 הבקרים יהיו בעלי ממשק תקשורת בפרוטוקול IP-TCP ברשת ENTERNET.
2.
תוכנת מכרז הבקרה

2.1 תוכנת המחשב תבוסס על מחלול ישומים גרפי מסוג סימפליסיטי הקיים במחשב בקרה.
2.2 הרעיון המרכזי שיעמוד מאחורי התוכנה הינו פשטות הקשר אדם-מכונה (MMI). התצוגה חייבת.
2.3 הנתונים יוצגו ב:
- שרטוט גרפי וקטורי של אזורים נשלטים.

- הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות.

- אפשרות הצגתם בו זמנית של מסכים (אזעקות, זמן ותאריך, דו שיח עם המחשב, כולל הפעלתו, תצוגה ע"י גרפיקה טקסטית/טבלאות).

- כללי – בצעי מסך כולל "שורות המלל" יהיו ע"פ הנחיות הלקוח.

3.
חומרת מרכז בקרה

בחדר יט"אות של חדר ניתוח תותקן חומרת מרכז בקרה יכלול:

3.1 מחשב PC.

- מעבד פנטיות "DCOR"

- זיכרון GB 2.

- דיסק קשיח

- כונן DVC-RW.

- מסך "שטוח", בגודל "19 עם כרטיס מסך MB 2.

- 2 יציאות RS232 ויציאה למדפסת.

3.2 מדפסת לייזר HP או ש"ע מאושר.

3.3 מתאם תקשורת
3.4 תוכנת חלונות בגרסה האחרונה.
3.5 בקרים, מתאמי תקשורת, פרוטוקולים, מגבירי אות.
4.
העבודה תכלול

4.1 אחריות מלאה לעבודה תקינה לרבות:

- חיבור מלא למערכת ביה"ח

- שעות העבודה הנדרשות עד להפעלה משביעות רצון של מערכת לדרישות יועץ והמזמין.

4.2 מסמכים גרפיים מלאי כמינימום:

- תוכניות של כל המפלסים עם מיקומי ציוד, כולל מדפי אש

- תוכניות חדרי מכונות עם מיקומי ציוד.

- מערכות חדרי ניתוח מלאות יט"א + מפוח

- יחידות טיפול באויר כ"א בנפרד

- מערכות אספקת אויר כ"א בנפרד.

- מערכות פליטה כ"א בנפרד

- מסכי טבלאות לציוד.

- מסכי אנרגיה ותפוקות.

- מסכי חירום.

- מסכי גישה לכל הנ"ל לפי נושאים.

- בכל מסך יצויינו: כל הרגשים עם הקריאות שלהם, כל המנועים למצב העבודה שלהם. כל אביזרי הבקרה והפיקוד למצבם.

כל מצב תקרה יצבע באדום ומצב עבודה בירוק.
*צבעי ציוד:

1. ירוק במצב פעולה תקין.

2. אדום במצב תקלה.

3. צהוב במצב המתנה.


4.3 בכל מסך יותקנו כפתורי הגישה הבאים:

- גישה למסך המוצא

- גישה לתפריט הראשי.

- גישה למסך אחד אחורה.

- גישה למסך אירועים ותקלות.

- גישה למסך יחידות מיזוג אויר.

- גישה למסך תפריט דוחות.

- גישה למסך תפריט מסכים גרפיים.

- גישה למסך ציוד כולל.

- גישה למסך כניסות ויציאות בקרים.

4.4 הקבלן יבצע תצוגה מקדימה למערכת לקבלת הערות ראשוניות.

5. שליטה על מערכות 
מערכת הבקרה תשלוט על הפעולה של מתקן מזוג האויר ותאפשר תכנות המערכת להפעלה והפסקה, קביעת נקודות העבודה וכו', לתקופה של שנה מראש, לרבות יכולת זיהוי ימי מועדים כגון שבתות, חגים יהודיים, נוצרים ומוסלמים.

6. התקשורת לתחנות המשנה ואביזרי התקשורת  תבוצע ע"י קבלן מזוג האויר.
כל תחנת משנה תתפקד עצמאית (STAND ALONE) כלומר: במקרה של ניתוק הקשר עם הבקר המרכזי, תמשיך תחנת המשנה לתפקד ללא קשר לבקר המרכזי.
כל תחנת משנה תרכז את המידע מכל אביזרי הקצה ותשלוט באמצעות התוכנה על כל הפרמטרים שיקבעו.

 26.
חדר ניתוח

1. 
מערכת חדר הניתוח תפעל ממערכת הבקרה ומלוח החשמל .
2. 
מערכת הבקרה תכלול באופן עקרוני: מערכת לשמירת טמפרטורה ולחות בחדר. מערכת לפיצוי על סתימת מסננים ומערכת לשמירת הלחץ בחדר והתראה על סתימת מסננים .
3. 
מערכת בקרה טמפרטורה ולחות (ייבוש) תכלול באופן עקרוני: רגש טמפרטורה 
 ולחות יחסית בחדר. המערכת תפקד על שסתום מים קרים ושסתום מים חמים.
4. 
בדרישה לייבוש תכנס מערכת הקרור לפעולה ומערכת ושמירת הטמפרטורה תפעיל את מערכת החימום לתיקון הטמפ'.
5. 
המערכת תוגן נגד שריפה ע"י תרמוסטט נגד אש כמפורט ביחידות טיפול באויר ותכלול מגען לקבלת אינרציה להפסקה בזמן חרום.

6. 
בבקר יהיה מצב "לילה" בו יוסטו נקודות כיוון של הטמפרטורה והלחות. הסטיה תינתן לכיוון.
7. 
מערכת הבקרה לפיצוי על סתימת מסננים תכלול באופן עקרוני: רגש מהירות שישמור מהירות קבועה בתעלת אספקה . הווסת יפקד על משנה מהירות אלקטרוני (תדר) שישנה את מהירות המפוח. הרגש ישמור על ספיקה קבועה בתעלה בירידת המהירות (כמות אויר) תוגבר  המהירות.
8.  
מפל הלחץ על המסנן יוצג בבקרה.

9.  
מערכת ההתראות תכלול:

          - התראה על נפילת על-לחץ בחדרים ע"י רגש הפרש לחצים בין החדר לחוץ כפונקציה של זמן.

          - התראה לסתימת מסננים ע"י רגש הפרש לחצים ע"ג המסנן.
10. 
כל המערכות יהיו במתח נמוך.
11.  
רגשי הטמפ' בחדר יהיה עם אפשרות כיול.
12. מערכת בקרה על לחץ בחדר תכלול באופן עקרוני: רגש לחץ בין החדר לחוץ. שיפקד על משנה   

      
מהירות אלקטרוני (תדר) שישנה את מהירות מפוח הפליטה בהתאם לדרישות. תינתן   התראה  לנפילת לחץ. בקרת הלחץ תעשה בדלת סגורה. במידה ולא תהיה אינדיקציה לדלת סגורה, פקודת הביצוע תעשה לאחר מדידה נוספת בפרק זמן של 5 דקות (ניתן לשינוי).

27.    מערכת הבקרה המרכזית עבור חדר ניתוח תכלול את האלמנטים הבאים:

מנוע יטא – פעולה, תקלה, מצב בורר, הפעלה.

משנה מהירות יטא (VSD) – הפעלה, פעולה, תקלה, מצב בורר, היפוך סיבו.

בורר עוקף  (VSD) – מצב בורר.

שסתום מים – קרים – הפעלה, מצב.

שסתום מים חמים – הפעלה, מצב.

טמפ' אויר – אויר חוזר, עירבוב, אחרי סוללה I, אחרי סוללה II.

טמפ' מים – קרים, אספקה וחזרה, קרור/חימום אספקה וחזרה.

רגש מהירות אויר – מצב, התראה.

מסננים 95% - מפל הלחץ, התראה מסנן סתום.

מסנן HEPA – מפל לחץ התראה מסנן סתום.

לחץ בתעלת אספקה – לחץ בתעלה, התראה על ירידת לחץ וחוסר זרימת אויר.

טרמוסטט בטחון אויר חוזר – התראה.

טמפ' חדר כולל שינוי SP מהחדר כולל התראה על חריגה.

לחות בחדר כולל התראה על חריגה.

לחץ בחדר כולל התראה על חריגה.

מפוח פליטה חדר- פעולה, תקלה, מצב בורר, הפעלה.

משנה מהירות (VSD) מפוח כולל עוקף – הפעלה, פעולה, תקלה, מצב בורר, היפוך סיבוב.

מדפי אש פתוח סגור.
28.  מערכת סינון ליטא

א. 
ביחידה בה מותקן מסנן עיקרי 95% תותקן מערכת לפיצוי על סתימת מסננים.
ב. 
המערכת תכלול באופן עקרוני: רגש מהירות אויר בתעלה, הרגש ישמור על זרימה קבועה בתעלה וויסות דרך משנה מהירות אלקטרוני, ווסת תדר, שיעלה את סיבובי המנוע בירידת מהירות בתעלה.
ג.
על המסנן יותקן רגש הפרש לחצים שיתן את הפרש הלחצים והתראה למסנן סתום.
ד. 
מערכת הבקרה תכלול את האלמנטים הבאים:

· מצבי: פעולה, תקלה, בורר, הפעלה.

· הפעלה, מצב  (0A, AI).
· היפוך סיבוב.
· מפל לחץ מסנן.
- 
הפעלה ומצד גופי החימום  (0A, AI).


29.  יחידות טיפול באויר עם מסנן HEPA  
א. כל יחידה תופעל ממערכת הבקרה ומלוח החשמל .

ב. מערכת הבקרה תכלול באופן עקרוני: מערכת לשמירת טמפרטורה. מערכת לפיצוי על סתימת מסננים.
ג. מערכת בקרה טמפרטורה תכלול באופן עקרוני: רגש טמפרטורה  בחדר לחות יחסית . המערכת תפקד על שסתום מים קרים ושסתום מים חמים.
ד. בדרישה לייבוש תכנס מערכת הקרור לפעולה ומערכת ושמירת הטמפרטורה תפעיל את מערכת החימום החשמלי לתיקון הטמפ'.
ה. המערכת תוגן נגד שריפה ע"י תרמוסטט נגד אש כמפורט ביחידות טיפול באויר ותכלול מגען לקבלת אינרציה להפסקה בזמן חרום.
ו. בבקר יהיה מצב "לילה" בו יוסטו נקודות כיוון של הטמפרטורה והלחות. הסטיה תינתן לכיוון.
ז. מערכת הבקרה לפיצוי על סתימת מסננים תכלול באופן עקרוני: רגש מהירות שישמור מהירות קבועה בתעלת אספקה . הווסת יפקד על משנה מהירות אלקטרוני (תדר) שישנה את מהירות המפוח. הרגש ישמור על ספיקה קבועה בתעלה בירידת המהירות (כמות אויר) תוגבר  המהירות.
ח.  מפל הלחץ על המסנן יוצג בבקרה כולל התראה לסתימת מסננים.
ט. כל המערכות יהיו במתח נמוך.
י.    מערכת הבקרה תכלול את האלמנטים הבאים:
מנוע יטא – פעולה, תקלה, מצב בורר, הפעלה.
משנה מהירות יטא (VSD) – הפעלה, פעולה, תקלה, מצב בורר, היפוך סיבו.
בורר עוקף  (VSD) – מצב בורר.
שסתום מים – קרים – הפעלה, מצב.
שסתום מים חמים – הפעלה, מצב.
טמפ' אויר – אויר חוזר, עירבוב, אחרי סוללה I, אחרי סוללה II.

טמפ' מים – קרים, אספקה וחזרה, חמים אספקה וחזרה.
רגש מהירות אויר – מצב, התראה.
מסננים 95% - מפל הלחץ, התראה מסנן סתום.
מסנן HEPA מפל לחץ , התראה מסנן סתום.

לחץ בתעלת אספקה – לחץ בתעלה, התראה על ירידת לחץ וחוסר זרימת אויר.
טרמוסטט בטחון אויר חוזר – התראה.
טמפ' חדר כולל שינוי SP מהחדר כולל התראה על חריגה.
לחות בחדר כולל התראה על חריגה.
30.
יחידת טיפול אויר חיצוני
1. מערכת הבקרה תהיה באופן עקרוני זהה. למתאר ביח' טיפול באויר  ללא בקרת לחות וללא שמירת לחץ בחדרים.
2. המערכת תכלול באופן עקרוני: מערכת שמירת טמפ', מערכת לפיצוי על סתימת מסננים.
3. מערכת שמירת טמפ' תכלול: רגש טמפ' בתעלת אספקה שיפקד על שסתום מים קרים ושסתום מים חמים.
4. המערכת תוגן נגד שריפה ע"י טרמוסטט באויר - חוזר.
5. בבקרה יהיה מצב "לילה" לשינוי SP.

6. מערכת הבקרה לפיצוי על סתימת מסננים תכלול באופן עקרוני: רגש מהירות אויר בתעלה שיפקד על משנה מהירות אלקטרוני (ווסת תדר) כמתואר בחדר ניתוח.
7. מפל  הלחץ על המסנן  יוצד בבקרה כולל התראה על סתימת מסננים.
8. שיטת הבקרה PID.
9. מערכת הבקרה כמתאר ליט"א עם מסנן HEPA ללא המסנן.
31.

יחידת טיפול באויר בספיקה של CFM 1,800 ומעלה 
א. כל יחידה תופעל ממערכת הבקרה ומהלוח הראשי.

ב. מערכת הבקרה תכלול מערכת לשמירה טמפרטורה המערכת אלקטרונית V24, שתכלול באופן עקרוני: רגש טמפ' באזור הממוזג, אשר יפעיל שסתום פיקוד תלת/דו דרכי הדרגתי ושסתום כנ"ל לחימום ("4 צינורות").
ג. בתעלת האויר החוזר או בכניסת אויר-צח יותקן תרמוסטט הגנה נגד אש (פיירסטט), שיפסיק את פעולת היחידה ויתן התראה בלוח בעת עליית הטמפרטורה מעל ל- C 0 50.  הפיירסטט עם ריסט ידני.
ד. ליחידה יותקן סידור להפסקת היחידה ממרכזת גלוי עשן. במרכזת גילוי העשן יותקן מגע יבש סגור שיפתח בתקלה (החיווט בינו לבין לוח מזוג האויר יבוצע ע"י קבלן מערכות גילוי העשן). עם גילוי העשן, תופסק היחידה ויסגרו מדפי האש.
ה. ליחידה יותקן מפסק לחץ דיפרנציאלי לאינדיקציה זרימת אויר.

ו.
לצורך חיבור לבקרה המרכזית יותקן על דופן היחידה בקר מקומי, שישורשר לבקרה המרכזית.

ז.
מערכת הבקרה תכלול את האלמנטים הבאים, כולל מגעים יבשים לבקרת מבנה:
- אינדקציות לפעולה ותקלה.
- הפעלה והפסקה לכל יחידה.
- טמפ' כניסה ויציאת אויר.
- אפשרות שינוי  SET POINT.

- אינדיקצית זרימת אויר כולל התראה.
32.    יחידות מפוח-נחשון ויט"אות קלות הפעלה מהחדר


א.   יחידות מפוח-נחשון יופעלו מטרמוסטט אלקטרוני בעל לחצנים שיכלול:

-  לחצני "הפעל-הפסק".
-  בורר מהירויות למפוח.
-  רילי אחזקה עצמית לשליטה מרחוק.
-  נורית פעולה ליחידה.
· מפסק בורר "קיץ-חורף".
ב.   הטרמוסטט יפעיל   שסתומי  "ON-OFF" מסוג  "אירי" . שסתום לקרור ושסתום לחימום בשיטת  "4 צינורות".

33.    התנעות רכות
כל המנועים תלת פאזיים 5 קוו"ט ומעלה וחד פאזית מ- 3 קוו"ט ומעלה יהיו עם התנעות רכות.

34.
משנה מהירות אלקטרוני

א. לכל משנה מהירות אלקטרוני ווסת תדר, יותקן בלוח החשמל עוקף ידני.

ב.
משנה מהירות יחובר ע"י כבל עם סיגוך מאורך.
ג.
משנה מהירות יצוייד במשנק לביטול הפרעות RF והרמוניות לפי תקן אירופאי IEF 

(מכסימום 5%-THD).
ד.  מערכת הבקרה תכלול את האלמנטים הבאים:

- מצבי הפעלה, הפסקה, בורר.

- מצב מתג.

- הפעלה.

- הפעלה, מצב משנה מהירות AI, A0.

- תקלה כללית.

- היפוך סיבוב.

    משנה המהירות יהיה מתוצרת "דנפוס" VLT או ש"ע מאושר.

35.   מפוחי פליטה
א.
 כל מפוח יופעל ממערכת הבקרה מרחוק ומהלוח הראשי. 
ב.  
 המפוחים יופעלו לפי לוח זמנים.
ג.  
 מפוחים בעלי 2 מהירויות יופעלו תחילה במהירות נמוכה.
ד.  
 לכל מפוח יותקן מד לחץ דיפרנציאלי במתח נמוך שיתן התראה לחוסר זרימה.
ה.  
 מערכת בקרה מרכזית תכלול את האלמנטים הבאים: 
- אינדקציה למצב פעולה, תקלה, מצב בורר ומצב הפעלה  לכל מפוח ולכל מהירות.
- הפעלה והפסקה לכל מפוח ולכל מהירות.
- אינדיקציה לזרימת אויר + התראה.
36.   נקודות בקרה לפי ציוד

להלן פרוט נקודות הבקרה לפי סוגי הציוד השונים. טבלאות אלו יש לקרוא יחד עם סכמות פיקוד עקרוניות ותאור פעולת המערכת במפרט.

יטא טיפוסית מהירות משתנה + בקרת לחות (חדרי ניתוח)

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	
DI

	מנוע VSD: מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.
	1
	1
	
	

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	עוקף ידני
	
	
	
	1

	שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	שסתום מים חמים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	טמפ' אויר – טמפ' חדר
	
	1
	
	

	                     טמפ' עירבוב
	
	1
	
	

	                     טמפ' אחרי סוללת קרור
	
	1
	
	

	                     טמפ' אספקה 
	
	1
	
	

	מפל לחץ מסנן 95%
	
	1
	
	

	טרמוסטט בטחון
	
	
	1
	 

	טמפ' מים קרים: אספקה חזרה
	
	2
	
	

	טמפ' מים חמים: אספקה, חזרה
	
	2
	
	

	מצב זרימת אויר (מד לחץ דפרנציאלי)
	
	
	1
	

	רגש מהירות אויר
	
	1
	 
	

	מדפי אויר צח וחוזר: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	גוף חימום חשמלי
	
	
	1
	3

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	1
	1
	
	

	הפעלה, מצב
	
	
	
	1

	מגן טמפ' גבוהה
	
	1
	
	

	לחות יחסית בחדר
	
	1
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	5
	16
	4
	8

	סה"כ רזרבה
	2
	3
	2
	3

	סה"כ כולל רזרבה
	7
	19
	6
	11


יטא טיפוסית מהירות משתנה + מסנן HEPA  (אספקה סטרילית, מסדרון נקי) 

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנוע VSD: מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.
	1
	1
	
	

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	עוקף ידני
	
	
	
	1

	שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	שסתום מים חמים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	טמפ' אויר – טמפ' חדר
	
	1
	
	

	                     טמפ' עירבוב
	
	1
	
	

	                     טמפ' אחרי סוללת קרור
	
	1
	
	

	                     טמפ' אספקה 
	
	1
	
	

	מפל לחץ מסנן 95%
	
	1
	
	

	מפל לחץ מסנן HEPA
	
	1
	
	

	טרמוסטט בטחון
	
	
	1
	 

	טמפ' מים קרים: אספקה חזרה
	
	2
	
	

	טמפ' מים קרים/חמים: אספקה, חזרה
	
	2
	
	

	מצב זרימת אויר (מד לחץ דפרנציאלי)
	
	
	1
	

	רגש מהירות אויר
	
	1
	 
	

	מדפי אויר צח וחוזר: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	4
	15
	3
	4

	סה"כ רזרבה
	2
	3
	1
	2

	סה"כ כולל רזרבה
	6
	18
	4
	6



יטא טיפוסית מהירות משתנה  מסנן 95% (קבלת חולים)

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנוע VSD: מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.
	1
	1
	
	

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	עוקף ידני
	
	
	
	1

	שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	שסתום מים חמים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	טמפ' אויר – טמפ' חדר
	
	1
	
	

	                     טמפ' עירבוב
	
	1
	
	

	                     טמפ' אחרי סוללת קרור
	
	1
	
	

	                     טמפ' אספקה 
	
	1
	
	

	מפל לחץ מסנן 95%
	
	1
	
	

	טרמוסטט בטחון
	
	
	1
	 

	טמפ' מים קרים: אספקה חזרה
	
	2
	
	

	טמפ' מים חמים: אספקה, חזרה
	
	2
	
	

	מצב זרימת אויר (מד לחץ דפרנציאלי)
	
	
	1
	

	רגש מהירות אויר
	
	1
	 
	

	מדפי אויר צח וחוזר: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	4
	14
	3
	4

	סה"כ רזרבה
	2
	5
	1
	2

	סה"כ כולל רזרבה
	6
	19
	4
	6


יטא טיפוסית אויר צח 

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנוע VSD: מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.
	1
	1
	
	

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	עוקף ידני
	
	
	
	1

	שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	שסתום מים חמים: הפעלה, מצב
	1
	1
	
	

	טמפ' אויר – טמפ' אספקה
	
	1
	
	

	                     טמפ' אחרי סוללת קרור
	
	1
	
	

	טמפ'  מצב DP מסנן
	
	1
	
	

	טרמוסטט בטחון
	
	
	 
	1

	טמפ' מים קרים: אספקה חזרה
	
	2
	
	

	טמפ' מים חמים: אספקה, חזרה
	
	2
	
	

	מצב זרימת אויר (מד לחץ דפרנציאלי)
	
	
	
	1

	רגש מהירות אויר בתעלות
	
	1
	 
	

	סה"כ ללא רזרבה
	3
	11
	1
	6

	סה"כ רזרבה
	2
	4
	2
	2

	סה"כ כולל רזרבה
	5
	15
	3
	8



מדף אש טיפוסי 

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מצב אש פתוח – סגור
	 
	2
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	
	2
	 
	 



מפוח טיפוסי 

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנועVSD: פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	 
	 
	1
	3

	מצב זרימת אויר
	
	 
	 
	1

	סה"כ ללא רזרבה
	 
	 
	1
	4

	סה"כ רזרבה
	
	
	1
	6

	סה"כ כולל רזרבה
	
	
	2
	6


מפוח טיפוסי  משנה מהירות

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנועVSD: מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות
	1
	1
	 
	 

	עוקף ידני
	
	
	
	1

	פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	מצב זרימת אויר
	
	 
	 
	1

	סה"כ ללא רזרבה
	1
	1
	1
	4

	סה"כ רזרבה
	2
	2
	1
	2

	סה"כ כולל רזרבה
	3
	3
	2
	6


יטא קלה טיפוסית

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנוע: פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	מצב זרימת אויר
	
	
	
	1

	טמפ' אויר: חוזר, אספקה
	
	2
	
	

	טמפ' מים יוצאים: קרים, קרים/חמים
	
	2
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	1
	4
	1
	4

	סה"כ רזרבה
	2
	2
	2
	2

	סה"כ כולל רזרבה
	3
	6
	3
	6



יטא קלה טיפוסית עם שסתום מודולרי

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	מנועVSD: פעולה, תקלה, בורר הפעלה
	
	
	1
	3

	שסתום מים קרים : הפעלה מצב
	1
	1
	
	

	שסתום מים קרים/חמים: הפעלה מצב
	1
	1
	
	

	מצב זרימת אויר
	
	
	
	1

	טמפ' אויר: חוזר, אספקה
	
	2
	
	

	טמפ' מים יוצאים: קרים, קרים/חמים
	
	2
	
	

	ללא רזרבה
	2
	6
	1
	4

	סה"כ רזרבה
	2
	2
	2
	6

	סה"כ כולל רזרבה
	4
	8
	3
	6



חדר ניתוח טיפוסי

	תאור הנקודה
	AO
	AI
	DO
	DI

	יחידות טיפול באויר עם בקרת לחות
	5
	16
	4
	8

	מפוח פליטה מהורות משתנה
	1
	1
	1
	5

	טמפ' חדר
	
	1
	
	 

	לחות חדר
	 
	1
	
	 

	על לחץ חדר
	
	1
	
	

	סה"כ ללא רזרבה
	6
	20
	5
	13

	סה"כ רזרבה
	2
	4
	2
	3

	סה"כ כולל רזרבה
	8
	24
	7
	16


15.103   פרוט בקרים

36. 
אינסטלציה חשמלית
האינסטלציה החשמלית תבוצע בהתאם למפרט ולחוק החשמל.
העבודה כוללת את כל המוליכים והחווט, הזנה ופקוד מלוחות החשמל לכל ציוד הפקוד והבקרה בבנין, לרבות כל החיבורים אל הלוחות, אביזרי הפקוד למיניהם, רגשים, בקרים, אביזרי קצה, מערכות בקרה ותקשורת  וכל הנדרש.
האינסטלציה תבוצע בקוים בין חלקי המתקן השונים, לרבות מנועים, פקוד, לוחות חשמל, לוחות גילוי אש וכו', ותהיה מושלמת על כל אביזרי ופרטיה כנדרש.
סיומת הצינורות לאביזרים השונים תהיה בצינורות גמישים. כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו על ידי צינור מים מגולבן, כולל כל האביזרים להגנה ואיטום בין הכבלים וקצוות הצינורות, כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו בציפוי המונע חלודה.

המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החווט החשמלי. חתך כל מוליך לא יהיה קטן מ- 1/2 1 ממ"ר.
הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור בקורת בודק מוסמך. העברת הביקורת תעשה על ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלן המתקן על ידי בודק מוסמך, ללא הסתייגויות, תימסר למפקח. 

הקבלן יהיה כפוף בבצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות בפרק המפרט לעבודות החשמל של המבנה.
עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון, מתאים לעבודה זו לפי החוק.
לתשומת לב הקבלן:
מהלכי האניסטלציה החשמלית יהיו על גבי סולמות, מגשים או תעלות, אשר יוכנו על ידי הקבלן. על הקבלן לתאם ולקבל אישור המפקח לכל תוואי של מהלך צנרת החשמל מכל סוג שהוא.
כל האינסטלציה החשמלית לרבות התחברות לרכזות תקשורת, ומתאמי תקשורת וקוי תקשורת עד לרשת האיזורית המקושרת למרכז הבקרה לרבות התחברות לרכזת גלוי אש תבוצע ע"י קבלן מזוג האויר.

37.
 התקנות חוץ של מערכות החשמל
בכל מקרה בו ציוד מכל סוג שהוא, מנועי חשמל, לוחות, אינסטלציה חשמלית, יהיו מותקנים בצורה גלויה בחוץ, יהיו אלה בנויים ומותאמים באופן מיוחד לעמידה בתנאי חוץ, מוגנים בפני חדירת מי גשם, לחות, אבק וכו'.

המנועים יהיו מטיפוס סגור הרמטי, עם אטימה בהתאמה לתקן 54 - IP לפחות ויצוידו כל אחד בכסוי כיפתי חופף עשוי פיברגלס. אלמנטי הקישור של הכיפה יהיו מגולבנים בטבילה חמה. מחיר הכיפה יכלל במחיר המנוע.

38. הארקות
בנוסף לברגי הארקה המקוריים המותקנים על גבי פריטי הציוד השונים יתקין הקבלן הארקות בציוד, בתעלות ובצנרת באישור מהנדס החשמל של בית החולים.
39. סימון ציוד ואביזרים
כל הציוד והאביזרים יסומנו כמקובל בבית החולים.

לכל פריט ציוד תוצמד לוחית סנדוויץ עם כל הפרטים הנדרשים חרוטים.
צינורות יסומנו בצבעים וחצים ואביזרי צנרת על ידי טבעות סימון.
לוחות חשמל יסומנו בשלטים בנוסח המקובל בבית החולים. לכל לוח יסומן מקור הזנת הכוח.
כל הכבלים  והמוליכים בלוחות החשמל  יסומנו בטבעות סימון (חרוזים) . כל המהדקים ימוספרו. כל האביזרים בלוח החשמל יסומנו בשלטי סנדוויץ חרוטים ומחוזקים בברגים לאביזר או בקרבתו.
מבנה לוחות החשמל, סוגי הציוד וכו' יהיו כמפורט במפרט ללוחות החשמל של בית החולים.
40.
בדיקה כיוון והפעלה
הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון המתוארות להלן.
כל הבדיקות והכיוונים יעשו בפיקוח מהנדס מוסמך מצד הקבלן.
הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות הודעה מוקדמת לביצוע הבדיקות תמסר ליועץ והמפקח בכתב.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר.
א.    המפוחים, מערכת פיזור האויר וכו' - יבדקו ויכוונו להבטיח שהספיקה המתקבלת הינה בהתאם לתכניות ולדרישות המפרט.

מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י היועץ והמפקח.
ב. 
מערכת צנרת המים תישטף להוצאת לכלוך ושיירים ותכלול החלפת המסנן בכניסה למשאבה עד לניקוי מוחלט של הצנרת. 
ג.
המשאבות ומערכות המים יבדקו ויכוונו להבטיח שהספיקה המתקבלת הינה בהתאם לתכניות ולדרישות המפרט. 
ד.
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת אמפרז' של המנועים בעומס מלא ימסר לאישור היועץ והמפקח.

הדו"ח יוגש בצורת שטבלה בה יצויינו המנועים השונים תפקידם, ורישום עבור כל מנוע, הכולל: הספק המנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם. 
ה.
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד, המדידה והבטחון במערכת ימסר לאישור היועץ והמפקח. הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצויינו ערכי הכיוון.
עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך תקופה של 14 יום לפחות, בתקופת הקיץ, כמו כן יהיה מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף.
לאחר הרצת המתקן כאמור לעיל וללא תקלות יפגין הקבלן את פעולתו התקינה של מתקן הקירור בנוכחות היועץ והמפקח ולשביעות רצונם. המתקן יתקבל רק לאחר שבבדיקת הקבלה לא יהיו הסתייגויות. תחילת תקופת השרות והאחריות תהיה במועד קבלת המתקן.
 15.500 מסמך ה' - כתב הכמויות

1.  התחשבות עם תנאי המפרט:
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט על כל פרטיהם. אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי היועץ ו/או המזמין כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
2.  הסתייגות: 


גילה הקבלן פריט חסר או פריט שלא ניתן להשיגו, יפנה את תשומת ליבו של היועץ/או המזמין בזמן הגשת ההצעה. לא עשה כך - רואים את הקבלן כאילו כלל את הפריט החסר במחיר המוצע והוא מסוגל להשיג את הפריט בלוח הזמנים הנדרש.
3.  מחירי היחידה:

א.   תיאורי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה המתאימים יחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למתואר במפרט, בתוכניות ובחוזה העבודה. סכום מחירי הסעיפים יהווה את מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה סופית ליועץ ו/או למזמין.
ב.   מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:
1)   כל החומרים (בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם. לרבות הוצאות בדיקתם ואחריות על תקינותם.
2)   כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
3)   השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות, פיגומים וכד'.

4)   כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט.

5)   כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד היסודות של המכונות.
6)   הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו', כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. להסיר ספק, כלולים בצוע כל העבודות ואספקת כל הציוד והחמרים המוטלים לבצוע ואספקה על הקבלן לפי מפרט זה, אפילו אלה עבודות בניה, וכן כל עבודה חומר וציוד הדרושים לבצוע מושלם של מערכת מזוג האויר, אפילו אין לכל הללו ביטוי בכמויות נשוא כתב הכמויות.
7)   אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות שבוצעו.
8)   המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מיסים, מיסי קניה על פריטים בודדים, דמי שחרור, בלו, מכס והיטלים אחרים.
הכל בין קיימים, בין שיוגדלו ובין שיחולו בעתיד.
9)   כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות והרצת המתקן והדרכת המזמין ונציגיו.

10)  כל הוצאותיו של הקבלן לתקופת השירות והאחריות.
11)    הוצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות הוצאות הנובעות מהכנה והספקה של תוכניות עבודה ומפרטי ציוד, עדכון תוכניות תוך כדי ביצוע העבודה, הכנת דיאגרמות, תוכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף הדרושים וכן כל ההוצאות המוקדמות והמקריות.

12)    הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.
13)   רווחי הקבלן והוצאות המימון.

4.  תוספות, הורדות ושינויים:
בכל מקרה של תוספות, הורדות ושינויים ו/או שינויים בפריטים הכלולים בכתב הכמויות, יחולו עליהם המחירים המפורטים בכתב הכמויות.
פריטים אשר אינם כלולים בכתב הכמויות יוגשו לאישור היועץ ו/או המזמין, המחיר עבור פריטים אלה יהיה מבוסס על אינטרפולציה בין שני מחירי יחידה בעלי אופי דומה, או שהקבלן יגיש תחשיב מפורט ומדוייק של הוצאותיו לגבי הפריט הנדון.
היועץ ו/או המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע באופן סופי איזו משתי השיטות הנ"ל תבחר בכל מקרה ומקרה.
גם לגבי כל העבודות הנוספות והשינויים יחשבו מחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, ככוללים את ערך ההוצאות הכלליות כמפורט בסעיף 4 לעיל. 
5.  תוספות, הורדות ושינויים:
בכל מקרה של תוספות, הורדות ושינויים ו/או שינויים בפריטים הכלולים בכתב הכמויות, יחולו עליהם המחירים המפורטים בכתב הכמויות.
פריטים או עבודות אשר אינם כלולים בכתב הכמויות מחירם יקבע לפי מחירי מכרזים זהים. 
גם לגבי כל העבודות הנוספות והשינויים יחשבו מחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, ככוללים את ערך ההוצאות הכלליות כמפורט בסעיף 4 לעיל.
6.
אופני מדידה מיוחדים

כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק 15 של המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון, אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט זה או בכתב הכמויות. 
1. ביצוע בשלבים ועבודות לילה
מחירי העבודות השונות יקחו בחשבון ביצוע בשלבים של העבודה. והעבודה בשעות לילה, לא תשולם תוספת בגין הנ"ל.

2. יחידות הטפול באויר
מחיר היחידה יכלול את מבנה היחידה על חלקיה הפנימיים, גופי החמום החשמליים - גם אם הותקנו בתעלות האספקה, חבורים גמישים לתעלות, צנור ניקוז וסיפון, בולמי רעידות ומתלים.
3. יחידות המפוח-נחשון
מחיר היחידה כולל את היחידה עצמה, גוף החמום החשמלי, החבור הגמיש לתעלה, סעיפי צנרת נחושת מבודדים, חבורים דיאלקטרים, ברזי ניתוק, שסתום פקוד, כבל חשמלי עם תקע, צנור ניקוז עד נקודת הניקוז הקרובה, קופסת כח חשמלית, טרמוסטט חדר עם לחצנים והחווט אליה, ואביזרי התליה והחיזוק. ומפזר אויר גם ביחידות ללא מעטה.
4. יחידת טיפול באויר טיפוס קל


מחיר היחידה כולל את היחידה עצמה, גוף חימום חשמלי. חיבורי תעלה גמישים, סעיפי צנרת נחושת מבודדים, חיבורים דיאלקטריים, ברזי ניתוק כדוריים, שסתום פיקוד, כבל חשמלי, צינור ניקוז עם סיפון, לרבות התחברות, אביזרי תליה וחיזוק, נערכת חשמל הכוללת: לוח חשמל על הדופן טרמוסטט חדר עם לחצנים וחיווט ביניהם.
5. בולמי רעידות

  בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.
ו.     צנרת

מחיר הצנרת כולל את כל עבודות ההרכבה באתר בהתאם למפורט, צנרת בחלל גג ובחדרי יט"אות בחיבורים אוגנים באתר.

מחיר הצנרת כולל את כל הספיחים, למעט אלו הנזכרים בנפרד, כגון: אוגנים, אוגנים עיוורים, מופות, ניפלים, פקקי סוף קו, פקקי ניקוז, מעברים וכו', תמיכות, תליות וצביעת הצנרת. בדיקות לחץ כנדרש, שילוט וסימון כנדרש וכד'. הצנרת תמדד לאורך הציר כולל הספיחים ובקטרים עד "2 יכלול המחיר בנוסף קשתות, הסתעפויות ומעברי קוטר וכו'. מקוטר "3 ומעלה ימדדו הקשתות וההסתעפויות בנפרד.
להסתעפות "T", יחשב רק מוצר מוגמר של ביח"ר וישולם לפי הצנרת הראשית. ההסתעפות "נעל" או "זקף" ישולמו כמפורט בכתב הכמויות בקוטר הצינור המסתעף.
תשומת ליבו של הקבלן מופנת לכך שהמחיר כולל את כל האביזרים והספיחים שלא פורטו בנפרד בכתב הכמויות. ושהסתעפות עד קוטר "2 ועד בכלל לא תושלם בנפרד גם עם ההסתעפות מצינור בקוטר הגדול מ- "2.

צנרת נחושת נדדת בצורה זהה לצנרת פלדה. צנרת מקוטר  O.D "1/8 2 כוללת קשתות והסתעפויות.
ז.    תעלות אויר

מחיר התעלות כולל את כל מכווני הזרימה, פתחי הגישה וכל האביזרים למעט, אלה הנזכרים בנפרד בכתב הכמויות. כמו כן כולל המחיר את התמיכות, החיזוקים והמיתלים של התעלות לפי הנדרש בתקן "ASHREA".

ח.    פעומני איטום
פעמוני איטום ימדדו וישלמו לפי מ"ר תעלות חיצוניות.
ט.     מסננים
מסננים דרגות I ו- II יכללו תמיד במחיר היחידות. מסננים 95% תא ומסגרות כלולים במחיר ביט"א 
י.     שרוולים למעברי צנרת

מחיר השרוולים כלול במחיר הצנרת לרבות אטימת המעברים נגד אש ורעידות.
יא.   מסגרות למעברי תעלות
מחיר המסגרות כלול במחיר התעלה לרבות אטימת המעברים נגד אש ורעידות.
יב. מערכת בקרה

מחיר מערכת הבקרה הוא עבור מערכת מושלמת הכוללת את כל הרגשים, הבקרים החיווט נדרשים. מערכת עובדת כולל מרכז הבקרה.
יג. 
נקודות קבע ומוליכים

מחיר הצנרת כולל את כל נקודות הקבע המוליכים והמובילים הנדרשים בצנרת מחברי התפשטות ימדדו בנפרד.
יד. 
מעברי אש
אטימת מעברי אש כלולה במחיר תעלה במחיר מדף אש במחיר הצנרת כבלים לחשמל במחיר אינסטלציה חשמלית.
טו.   מחברים דיאלקטרים 
מחברים דיאלקטרים כלולים במחיר היחידה לטיפול באויר מכל הסוגים. יחידת מפוח-נחשון, יחידות טיפול באויר טיפוס קל, יחידת טיפול באויר.
טז. גופי חימום חשמליים בתעלות
מחירי גופי החימום כולל את ההזנה מהלוח מנתק הביטחון, וההגנה ע"י טרמוסטט נגד חימום יתר עם ריסט ידני.
יז.
 גופי חימום ביחידות טיפול באויר, יטאות קלו או יחידות מפוח נחשון כלולים במחיר היחידה גם 

אם יותקנו בתעלת אספקה.
יח.
בידוד תעלות – לפי מחיר התעלות.
יט.
בידוד צנרת – ימדד לפי סוג. המדידה לפי אורך הצנרת. קשתות – ימדדו בנפרד. הסתעפויות – 
ימדדו תמיר לפי קוטר הצינור המסתעף, בידוד צנרת בקוטר "2 ומטרה המחיר כולל את מחיר הקשתות, ההסתעפויות וכו'.
כ.
מנתקי בטחון – כלולים במחיר אינסטלציה חשמלית.
כא.  תוספת שלא מתוארות במרכז, המחיר יקבע לפי מחירי מכרזים זהים מתקופת העבודה.

כב.
בדיקות קבלה לחדר נקי יבצעו לכל חדר בנפרד לפי שלבי הביצוע.

[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

[image: image3.emf]

[image: image4.emf]

[image: image5.emf]

[image: image6.emf]

[image: image7.emf]

[image: image8.emf]

[image: image9.emf]

איתן בסיס יועץ חשמל

יד חרוצים 19, ת.ד. 53304 

מיקוד 91533, ירושלים.

טל:074-7021015 פקס:077-5131015
נייד:050-6550484
דוא"ל: basise@013.net
בית החולים ברזילי


מפרט טכני לעבודות חשמל

אוקטובר 2010

M118-4

בית החולים ברזילי

שדרוג מתקן החשמל

חדרי ניתוח מרכזיים

מפרט טכני לביצוע עבודות חשמל

פרק 1  - תנאים מוקדמים

1. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי כל מסמכי המכרז ועפ"י תנאים כלליים לביצוע עבודות (מדף 3040). 
2. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים , תקנים מקצועיים אחרים ותנאים כלליים. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הטכני הכללי הבין משרדי. 
3. יש לראות המוקדמות התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים המיוחדים ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב כמויות והתכניות כמשלימים זה את זה.  
4. הקבלן לא רשאי לדרוש תוספת עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר תכניות, במקודמות, המפרטים הטכניים , בתקנים ובתקנות ואשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות. כל המתואר במסמכים האלה משלים את סעיפי רשימת הכמויות. 

5. על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנתונות בהן. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בפרטים, בשטח ובספירת הכמויות, עליו להודיע על כך מייד למתכנן ו/או למפקח אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המפקח ו/או המהנדס בנדון תהיה סופית. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנדונות. 

6. אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא את החלטותיו ישא הקבלן בכל האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לאו. 
7. הקבלן ילמד את המתקן מסיור באתר יחד עם המפרט הטכני וכל הפרטים שיש להם חשיבות בביצוע העבודה הנדונה. הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר איזה שהוא, תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים והתנאים בקשר לעבודה המבוצעת. 
8. המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב. טיבו ,איכותו,סוגו צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המהנדס. 
9. מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים הכוללים את כל תנאי המוקדמות המפרטים והתכניות, חומרים ועבודה, הרכבה,  עיגונים ,חיבורים, ריתוכים, צבע, חציבה שימוש בציוד, חומרי  עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה, והובלה, כל סוגי מסים, ביטוח ובטיחות, בלאי, הוצאות ,רווח וכו' שתדרושנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
10. חתימת הקבלן בסוף רשימת הכמויות מאשר שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה, מסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל לגמור ולמסור את העבודות לשביעות רצונם המלאה של הרשויות, נציגי המזמין והמתכנן. 

פרק 2- כללי
1. המפרט להלן מתיחס לבצוע שדרוג מתקן החשמל ותוספת מערכת תאורה בחדרי הניתוח המרכזיים ממוקמים בקומת קרקע  שבבנין 9 בביה"ח ברזילי באשקלון.  

2. ההצעות יוגשו על ידי קבלני חשמל בעלי רשיון ממשלתי מתאים ובעלי נסיון מוכח בבצוע עבודות בסדר גודל דומה ובאתרים רפואיים קבוצת שימוש 2 (חדרי ניתוח וכדומה). בצמוד למסמכי המכרז יגיש הקבלן רשימה של מתקני חשמל בסדר גודל דומה אותם ביצע בצרוף ממליצים ותאריך עפ"י נספח 1.
3. העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: 
1. חוק החשמל תשי"ד  1954  ותקנותיו העדכניות. 
2. התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, יצור לוחות חשמל והארקות. 
3. תקנות והוראות חברת החשמל.
4.  תקן ישראלי ת"י 1220 מערכות גילוי אש.
5. התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. 

6. המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק 08. 
עדיפות בין המסמכים לפי סדר הופעתם. 
פרק 3 - הקף העבודה 

1. רשימת העבודות הכלולות במכרז זה: 

1. קווי הזנת חשמל ללוחות 
2.  שינויים ותוספות בלוחות חשמל.
3. מערכת תאורה חדשה בחדרי הניתוח. 
4. תוספת נקודות חיבור קיר להזנת פסי אספקה בומים יחידות מ"א וכדו'
5. התקנת  וחיבור חשמלי של פסי אספקה בחדר קבלת חולים (הפסים יסופקו ע"י אחרים )
6. פירוק מתקן החשמל הקיים והתאמה של מערכת החשמל החדשה לקיים.
2. אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות. על הקבלן להשלים את מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות. 
3. המזמין שומר לעצמו את הזכות: 
1. למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 

2. לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אחר ללא פיצוי לקבלן.

3. לספק חלק מהחומרים,  המובילים הכבלים וכו'.

4. להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.

5. לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.

6. לבצע את העבודות בשלבים.

7. לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.

8. שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.

4. הכנת תיק מתקן ותכניות עדות:

1. עם סיום העבודה יגיש הקבלן תיק מתקן עבור המערכות אותם ביצע . תיק המתקן יוגש ב-3 עותקים. 

2. מסירת תיק המתקן היא תנאי לקבלת המתקן ולאישורו . הכנת תכניות העדות ותיק  מתקן כלולה במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת להכנתם.
3. תכולת תיק מתקן: 
1. תוכן העניינים. 

2. רשימת כל הציוד שהותקן במתקן כולל דפי יצרן (פרוספקטים)כוללים את הנתונים הטכניים וההנדסיים של הציוד. (דפי יצרן עם נתונים טכניים והנדסיים ימסרו בשפה העברית ו/או האנגלית בלבד).
3. כל מסמכי בדיקת המערכות ( בדיקות, מכון התקנים, ובדיקת בודק חשמל מוסמך).
4. כל תעודות אחריות לציוד שהותקן מוסבות ע"ש מזמין המתקן.

5. הוראות הפעלה למערכות בשפה העברית.

6. בתחילת התיק לכל מערכת יצוין שם החברה המתקינה, מספרי הטלפון של החברה ,שם איש הקשר וכתובת Email  .
7. תוכניות עדות : 

1. במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התוכניות שברשותו את כל השינויים             
       שבוצעו לעומת התכנון . עם השלמת העבודה יגיש הקבלן תוכניות  

       עדות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע.

2. תוכניות העדות יכללו את הסכמות הבאות : פריסת הציוד במבנה,   
      מהלך הקווים, סכימות החיבורים, תוכניות החיווט וכו'.

3. תוכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב AUTOCAD     

      בנוסף לעותקים של התכניות (נייר) יוגשו הקבצים ע"ג CD. 

4. הקבלן יציין בשדה הכותרת של התוכניות "תוכניות עדות הוכנה ע"י 

_________ בתאריך ________.

פרק 4 - תאור המתקן 

1. במסגרת עבודות השיפוץ  בחדרי הניתוח לתוספת יחידות מ"א תוחלף מערכת התאורה בחדרים ובמסדרונות  לג"ת מקצועיים שקועים בתקרות מונמכות מגבס ו/או תקרות פריקות , כמו כן יבוצעו קווי הזנה חדשים לעמודות אספקה ולבומים והזנות ליחידות ליחידות מ"א בקומה 
2. העבודה תבוצע בבניין קיים ופעיל. העבודה תבוצע  עפ"י הנחיית בית החולים ובתאום עם מחלקת האחזקה במקום. יצוין בזאת שבכל שלבי העבודה בבניין יהיו אזורים שימשיכו לפעול  כרגיל, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בזמן מתן ההצעה ולהתארגן בהתאם. כמו כן, לא יבוצעו ניתוקי חשמל בבניין ללא אישור מראש של מהנדס ביה"ח ומחלקת האחזקה במקום.  
3. המתקן יבוצע בהתקנה סמויה בקירות ע"י פרוק המעגל הקיים והשחלה של כבל חשמל חדש מסוג מסוכך מסוג N2XCY והחלפת אביזר הקצה. 
4. במידה וידרשו חציבות בקירות ו/או בתקרות קיימים הם יבוצעו במחרצות יהלום ללא  שימוש בפטיש חציבה. הקידוחים למעברי צנרת בתיקרות או בקירות כלולים במחיר מ"א (מטר אורך) ולא ישולמו בנפרד.
פרק 5 - חמרים וציוד 

1. כל הצנרת שתונח במבנה תהיה מסוג כבה מאליו. 
2. תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה (עה"ט) בחלל תקרה יהיו קופסאות תקניות מחומר פלסטי כבה מאליו דוגמת גוויס או ע.ד.א. פלסט או ש"ע עם מכסה מחוזק בברגים. אין להשתמש בקופסאות "מרירון". אין לבצע יותר מ-4 חיבורים בקופסא אחת.
3. אין להשתמש בצינורות שרשוריים ו/או בצינורות בקוטר נמוך מ – 16 מ"מ.
4. מגשי הרשת יהיו מגולוונים. התמיכות למגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים (ללא ניטים) ויתאימו לעומס המירבי של הסולם/תעלה עם הכבלים.  (לא יתקבלו חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה. מרחק ההתקנה בין התמיכות 1.2 מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או מגש המפורטים בכתב  הכמויות. 

5. כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל. 
6. אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים IEC, NEC.UL. VDE, BS 
7. על הקבלן להגיש דוגמאות לאישור מכל החמרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו.
פרק 6 -הוראות טכניות כלליות

א.
  מיקום כל האביזרים יתואם מראש עם המזמין באופן שישתלב עם הרהוט/ציוד הקיים 

במבנה. אי לכך לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן על הקירות את המיקום של כל האביזרים 

ויקבל את אישור מח' האחזקה והפיקוח לכך. 


ב.      קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד 2.20 מ' לפחות מפני הרצוף, קופסאות 


         הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ –2 מטר יסגרו בברגים.



 ג.     על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי מדובר במבנה קיים וכל האינסטלציה לנקודות באזורים 


        קיימים תהיה בהתקנה סמויה בלבד ע"י השחלה בתשתיות קיימות ובחלקה ע"י סיתות 



        בקירות ו/או בתיקרות. לא תשולם כל תוספת מחיר בגין סיתותים אלה.

4. פירוק תקרות מכל סוג שהוא הדרוש לביצוע עבודות החשמל, כגון: הנחת צנרת חדשה, בניית תשתיות חדשות, בדיקות של המתקן הקיים כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת מחיר.  עם סיום העבודה אחראי הקבלן להחזרת המצב לקדמותו. פלטות שנפגעו בזמן העבודה יוחלפו ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום.  
5. אביזרים: 
1. כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים מודבקים, אביזרי חשמל עם ציון מספר המעגל והלוח.
2. השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. 
6. מעברי צנרת ותעלות רשת בין אזורי אש ייאטמו ויבודדו בחומר אלסטומרי תקני דוגמת ES9000  של "אבצום" בעל עמידות לאש במשך שעתיים. האיטום כלול במחיר התשתיות ולא ישולם בנפרד.
פרק 7 - תנאים מקומיים ומניעת תאונות

1. על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.
2. הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי התקשורת והחשמל.
3. על קבלן החשמל לדאוג ולתאם מראש עם מחלקת החשמל בביה"ח את מועדי ביצוע העבודות הנדרשות ולקבל אישור מראש על כל ניתוק חשמל הנדרש לצורך ביצוע העבודות. 
4. אין לבצע ניתוקי חשמל מלאים או חלקיים ללא אישור מנהל מחלקת החשמל בביה"ח.

5. על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי זהו מבנה שבו הפעילות חייבת להימשך כרגיל  במשך כל זמן ביצוע העבודות. אי לכך על הקבלן לשמור על תקינות ואספקת זרם קבועה למתקן החשמל שלא נכלל בפרויקט. 
6. ע"מ לא להפריע לשגרת העבודה במקום חלק מעבודות החשמל יבוצעו בשעות עבודה לא שגרתיות (עבודות ערב, לילה, ימי שישי ומוצאי שבת). לא תשולם כל תוספת מחיר בגין תיאומים ואישורים שידרשו במהלך הביצוע ובגין ביצוע העבודות בשעות לא שגרתיות.

7. על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

8. על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעבודה. 

פרק 8 - הארקות
הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילי כבלים, קונסטרוקציות מתכתיות, לוחות חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת סניטרית וצנרת רפואית, תעלות מ"א וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות החשמל, ובהתאם לתכניות הבצוע. 

    הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז.
הקבלן יבצע מערכת הארקות נוספת בחדרי הניתוח עפ"י כללי ביצוע מערכת  הארקות לחדרים  מקבוצת שימוש 2. הארקה המקומית תחובר לפס השואה מקומי שמותקן בתוך החדר או  בסמוך לו שאליו יחוברו כל האלמנטים המתכתיים בחדר 

פרק 9 – התקנת פסי אספקה

במסגרת העבודות קבלן החשמל יתקין ויחבר את פסי האספקה בקבלת חולים

הפסים  עצמם יסופקו ע"י אחרים בגמר ההתקנה הקבלן יבדוק את כל המעגלים שחוברו בפס האספקה ויוודא תקינותם .תקלה בספים תטופל  ע"י ספק פסי האספקה  

פרק 10 - בדיקות
1.  במהלך העבודה עם סיום כל שלב ולפני איכלוס וכן עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלו בבדיקה עד קבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.
הבדיקה תבוצע עפ"י כללי תקנות החשמל לאתרים רפואיים. לא תשולם תוספת בגין בדיקות שידרשו בשלבי העבודה   השונים
2. בדיקת הבודק תכלול:
1. בדיקת בידוד המוליכים.

2. בדיקת התנגדות לולאת התקלה.

3. בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין המסה הכללית  של האדמה.

4. בדיקת חיבור המוליכים באביזרים (פאזה, אפס והארקה).

5. אופן התקנה ובצוע והתאמתם לתקנים.
3. דו"ח הבודק יכלול רשימה מפורטת של הממצאים והתאמתם לדרישות חוק החשמל.

4. בדיקת הבודק אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או הפקוח ו/או נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה  תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י המתכנן והן ע"י המזמין.
פרק 11 - אחריות 

1. תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י  הרשויות והן ע"י המתכנן והמפקח. 

2. תקופת האחריות היא  24 חודש מתאריך הנ"ל. 
3. הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.
4. כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. תקופת אחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24 חודשים מיום ההחלפה. 

5. הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.

פרק 12 - אופני מדידה 

1. ההתחשבות עם תנאי הצעה: 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים  המפורטים 
במפרט ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות 

במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי 

התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או 

כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

2. כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. 

3. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 
4. בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין. 
5. מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את ההוצאות לצביעה , בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. 
6. מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימם בכל המקרים ובכל התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

7. לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. 

8. רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים: כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים וכדו. 
9. התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. 
10. סימון זהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר וההסתעפות, סימון לכבלים. 
11. הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים . 
12. כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן. 
13. תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים. 
14. הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד , אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

15. העבודה תמדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבור פחת,שאריות או חמרים 
16. שנפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים,  כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. 

17. מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש נתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. 

18. העבודה בעיקרה תמדד לפי נקודות: 

19. כללי מחיר נקודת המאור וחיבור הקיר כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי . לא תשולם כל תוספת בגין שמוש בצינור לא דליק, או צינור פלסטי קשיח. 
כל הקידוחים והסיתותים החציבות וכסוי הצנרת בבטון שידרשו לבצוע הנקודות כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. 

נקודות חשמל ותקשורת רגילות
נקודת מאור רגילה: ע"י כבל 3x1.5 N2XY  בצינור 16 מ"מ כבה מאליו מלוח חשמל ועד 

לנקודה סיום במהדקים בקופסת חיבורים נפרדת לכל ג"ת במקום נגיש כולל סיתות בקיר קיים 

עפ"י הצורך עד למפסק. סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט או על הטיח ומפסק מאור "גוויס" או 

ש"ע שיבחר. (הערה: עבור תאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל 4x1.5 N2XY).

נקודת מאור עם כבל מסוכך:  ע"י כבל  3x1.5 N2XCY (מסוכך)  בצינור 23 מ"מ מלוח החשמל 

ועד לנקודה סיום במהדקים בקופסת חיבורים נפרדת לכל ג"ת במקום נגיש כולל סיתות בקיר 

קיים עפ"י הצורך עד למפסק. סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט או על הטיח ומפסק מאור "גוויס" 

או ש"ע שיבחר. (הערה: עבור תאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל 4x1.5 N2XY).

נקודת חבור קיר A16 רגילה: ע"י כבל 3x2.5 N2XY בצינור 16 מ"מ כבה מאליו מלוח החשמל ועד לנקודה (כולל סיתות קיר קיים עפ"י הצורך) וסיום בקופסת "גוויס" תחה"ט או עה"ט עם שקע חד פאזי A16  ישראלי מסוג "גוויס" .

נקודת חבור קיר A16 עם כבל מסוכך:  ע"י כבל 3x2.5 N2XCY (מסוכך) בצינור 23 מ"מ מלוח החשמל ועד לנקודה (כולל סיתות קיר קיים עפ"י הצורך) וסיום בקופסת "גוויס" תחה"ט או עה"ט עם שקע חד פאזי A16 ישראלי מסוג "גוויס".

נקודת חיבור קיר תלת פאזית 5x16A: ע"י כבל מוליכים N2XY  5x2.5 ממ"ר בצינור 23 מ"מ. סיום ע"י שקע תלת פאזי  5x16A עם אנטרלוק להתקנה תחה"ט.
נקודת טלפון: כבל טלפון    4X(2X0.5)4  זוג  בצינור 16 מ"מ מארון הסתעפות טלפונים בקומה ועד לנקודה בהתקנה סמויה או גלויה סיום בשקע טלפון ישראלי תחה"ט או עה"ט עם אביזר קצה בודד.

נקודת מחשב :  כבל מחשב מסוכך CAT-7E GIGA מושחל בצינור 23 מ"מ  ממסד תקשורת מחשבים  ועד לנקודה. סיום  בקופסת גוויס 3 מקום באביזר קצה בודד שקע RJ-45 , CAT-6 מסוכך עם מקום שמור נוסף וכיסוי דמה. כולל  חיבורים לאביזר הקצה וללוח הניתוב במסד עם אביזר הקצה  (תקע)  לחיבור ללוח הניתוב. ובדיקת הכבל בשתי הקצוות לפני חיבור סופי עפ"י הנחית אחראי התקשורת של ביה"ח.  אורך הנקודה המקסימלי עד 100 מ"א.
נקודת הכנה לתקשורת כללית : ( עבור הכנה למערכות אחרות דוגמת קריאת אחות , מוניטורים רפואים, בקרת מבנה וכו..) ע"י צינור 23  מ"מ מריכף חסין אש עם חוט משיכה מתעלת תקשורת סמוכה בחלל תקרה ועד לנקודת הקצה סיום בקופסה 55 מ"מ או קופסת גוויס (תחה"ט) או בקופסא גלויה להתקנה עה"ט דוגמת ניסקו או גוויס.

נקודת הארקה  להתקנה שקועה בקיר : ע"י מוליך נחושת 4 ממ"ר מבודד בצינור 16 מ"מ כבה מאליו מפס הארקות  מקומי . סיום בשקע צהוב ירוק תקני דוגמת PA42 של חברת "אליכ" או ש"ע מאושר. 
נקודת חיבור הארקה CU 10/16: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת 10 או 16 ממ"ר בצינור חסין אש מפס הארקה קומתי או מפס הארקה מקומי לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים. 

נקודת הארקה  לרצפה אנטי סטטית : מוליך נחושת 10 ממ"ר מבודד בצינור 16 מ"מ כבה מאליו מפס השוואה מקומי בחלל תקרה . סיום בקופסת גוויס 3 מקום תחה"ט ומכסה עיוור וחיבור מוליך הנחושת לפס הארקת רצפה ע"י מהדקי קנדי.

נקודת חיבור הארקה לתקרה  פריקה:  כמו נקודת הארקה  10CU אולם חיבור למוליך הארקה 

הקפי במהדק קנדי וחיבור מוליך הארקה לתקרה בנעל כבל, בורג ואום קפיצי.

נקודות הזנה לפסי אספקה/"בום" רפואי 

נקודת אספקת חשמל A16 לכח ישירה לפס אספקה/"בום" רפואי:  כבל 3X2.5 N2XCY 


(מסוכך) בצינור מריכף 23 מ"מ מלוח החשמל ועד פס האספקה דרך חלל התקרה וחיבור חשמלי 


למהדקי מסילה בכניסה לפס האספקה.


נקודת חיבור הארקה ראשית לפס אספקה:  מוליך נחושת 16 מ"מ מבודד בצינור 16 מ"מ חסין 


אש מפס הארקה בלוח חשמל וסיום ע"י חיבור לפס השוואה מקומי בפס אספקה או בבום 


רפואי או בקופסת ריכוז הארקות מקומית. 

רשימת תכניות 

בית חולים ברזילי

שידרוג חדרי ניתוח

מזוג אויר

	מס' תכנית
	שם
	ק"מ 
	מהדורה
	תאריך
	סטטוס

	2607-1
	מזוג אויר

תכנית ק. קרקע 

חלל תקרה אקוסטית
	1:50
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-2
	מזוג אויר

תכנית ק. קרקע 

חלל גג בין תקרת בטון לרעפים
	1:50
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-3
	מזוג אויר 

תכנית ק. גג
	1:50
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-4
	מזוג אויר

תכנית חלל טכני צנרת מים
	1:50
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-5
	מזוג אויר

סכמת צנרת מים
	-
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-6
	מזוג אויר 

טבלאות ציוד
	-
	1
	17.11.2010
	למכרז

	2607-7
	מזוג אויר

שלבי ביצוע
	-
	1
	17.11.2010
	למכרז


	שם התוכנית
	מס' התוכנית
	מס' עדכון
	תאריך עדכון
	סטטוס

	 
	
	
	
	 

	תכנית תאורה
	118-4-01
	7
	26.09.10
	למכרז

	תכנית חשמל
	118-4-02
	5
	26.09.10
	למכרז

	תכנית חשמל קומת גג
	118-4-03
	2
	26.09.10
	למכרז

	תוספת בלוח חשמל 12
	118-4-04
	0
	23.05.10
	למכרז

	תוספת בלוח חשמל 11
	118-4-05
	1
	26.09.10
	למכרז


תאריך:__​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________ חתימת הקבלן______________________

מסמך ו' - תנאים מיוחדים

לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה - 2005

המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם.
1. בדק, תיקונים ושירותים.
2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה.
3. ריבית עבור הקדמת תשלומים.

4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.

5. נוסח והצמדת ערבויות.
6. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום היקף העסקת עובדים זרים.
7. מקום השיפוט.

עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - 2005 (להלן: " מסמך ב' ") או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.

 חתימת הקבלן ___________________
1.
בדק תיקונים ושירותים
1. פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף 55 של מסמך ב' - להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של המיפרט הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.
1. פרק 05 עבודות איטום 

תקופת הבדק היא 5(חמש) שנים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 
3. פרק 16 מתקני הסקה
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט להלן.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי).

3. תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד-דירתיים היא לתקופות שלהלן החל מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.

במחמם מים סולארי:                     

לאוגר (למעט גוף החימום החשמלי)
- 5 שנים 

לקולט
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

לצנרת (לרבות בידוד הצינורות)
-  שנתיים 

לעבודות ההתקנה
-  שנתיים 

במחמם מים חשמלי (למעט גוף החימום החשמלי):
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת אחריות של מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

4.
פרק 17 מעליות 
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

3. נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק לגבי  כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.

5.
פרק 41 עבודות גינון והשקיה
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה (יום השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום השלמת העבודה). 

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

2. הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן:
1.
לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

2.
א.
פרק 05 עבודות איטום 
לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות האיטום  כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.
ב.
חוזים לעבודות איטום
      
בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ג.
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

      
לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ד.
פרק 16 מתקני הסקה

       לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות מתקני  ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

ה.
חוזים למתקני הסקה

       בחוזים לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ו.
פרק 17 מעליות 
       לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה ועד תום תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף קטן א' 4 ג, ערבות  צמודה כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם.
2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף 35 (11) במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטים, או במיפרטים   (המיוחד והכללי), בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת.

3. ריבית עבור הקדמת תשלומים


אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית


אם על פי הוראת סעיפים 49,48 ו – 50  של מסמך ב', ניקבע שעבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית שביצע קבלן – תתומחר  לפי מחירון "המאגר המשולב" (הוחלף במחירון "המאגר המאוחד") – לא יילקחו בחשבון לענין זה תוספת המקדמים המצוינים במחירון זה.

5. נוסח והצמדת ערבויות (ביצוע וכו' – לפי מסמך  ב')

על אף האמור במסמך ב', בכל מקום בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן – תהא הערבות צמודה למדד  תשומות הבניה למגורים. (ראה סעיפים 8, 36 (1)(ב), 58(1), 60(7) ונספח 1 ).


גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמך ב'  מערך ההצעה/החוזה בתוספת מע"מ כחוק.


על אף האמור במסמך ב', נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצ"ב. 

6. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זרים


על התקשרות זו תחול הודעה מס' 7.12.9  (בתוקף מיום 16.05.2010) של החשב הכללי שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט:  http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

7. מקום השיפוט


בהתאם  להוראת שעה משקי 2002/46 , מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז /מסמך ב' (מדף 3210) לרבות הפרתו יהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

  חתימת  הקבלן ___________________
u:\mishpatit\חוזים\קבלן\מסמך ו\'מסמך ו' - 17.5.10 - סופי.doc

ערבות ביצוע
כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ____________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך                                  ש"ח (במילים:                                                                                              

                                                                                                .) שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים, חודש:                   שנת                   -              נקודות. אשר תדרשו מאת:                                                                                                                    
(להלן "החייב") בקשר עם חוזה מס'             /                 -                                                                               ,
                                                                                                                מכרז            /           .
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך __________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: __________________________
    שם הבנק/חב' הביטוח

___________________                          _______________________________________
 מס' הבנק ומס' הסניף 



               כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

__________________             __________________             __________________
   
  תאריך 


  
    שם מלא 


      חתימה וחותמת

