משרד הבריאות 
המינהל לתכנון פיתוח ובינוי

מוסדות רפואה

מכרז מס' 9/11
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי - אשקלון

שדרוג מערכת גזים רפואיים חדרי ניתוח 
תנאים כלליים ומפרטים

אפריל   2011

רשימת מתכננים ויועצים

נציג המזמין:

אינג' פטריק בניטה – מהנדס ראשי

טל:
08-6745851



המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

פקס:
08-6745315

מתכנן גזים:

אמנון יושע – מהנדסים יועצים בע"מ

טל':
074-7870000



רח' המרפא 5, הר חוצבים ירושלים

פקס:
02-5868768
עריכת מכרז,

מוטי פנקסוביץ- נובה הנדסת מ.א בע"מ
טלפקס:02-6788381 

תאום ניהול ופיקוח:
רח' מן 2 גבעת מרדכי, ירושלים


נייד:
050-7614865 

רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה

	מסמך
	מסמך מצורף
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך א'


	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	

	מסמך ב' 
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ( מדף 3210) נוסח התשס"ה  אפריל 2005



	מסמך ג'
	
	המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה 

ניתן לעיין באתר שכתובתו :  WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL   

פרקים

	
	
	מס'
	המפרט
	

	
	
	00
	מוקדמות
	

	
	
	01
	עבודות עפר
	

	
	
	02
	עבודות בטון יצוק באתר
	

	
	
	03
	מוצרי בטון טרום
	

	
	
	04
	עבודות בניה
	

	
	
	05
	עבודות איטום
	

	
	
	06
	נגרות אומן ומסגרות פלדה
	

	
	
	07
	מתקני תברואה
	

	
	
	08
	מתקני חשמל
	

	
	
	09
	עבודות טיח
	

	
	10
	עבודות ריצוף וחיפוי
	

	
	11
	עבודות צביעה
	

	
	12
	מסגרות אלומיניום
	

	
	13
	עבודות בטון דרוך
	

	
	14
	עבודות אבן
	

	
	
	15
	מתקני מיזוג אויר
	

	
	
	16
	מתקני הסקה וקיטור
	

	
	
	17
	מעליות
	

	
	
	18
	תשתיות תקשורת
	

	
	
	19
	מסגרות חרש
	

	
	
	20
	נגרות חרש וסיכוך
	

	
	
	21
	בנייני בטון טרומים
	

	
	
	22
	רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)
	

	
	
	23
	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
	

	
	
	26
	עוגני קרקע
	

	
	
	34
	מערכות גילוי וכיבוי אש
	

	
	
	37
	מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה 
	

	
	
	40
	פיתוח ביה”ח 
	

	
	
	41
	גינון והשקייה
	

	
	
	41.5
	גינון והשקיה: אחזקת גנים
	

	
	
	43
	קירות תמך מקרקע משוריינת
	

	
	
	50
	משטחי בטון
	

	
	
	51
	סלילת  מסלולים בשדות תעופה  כבישים ורחבות
	

	
	
	54
	עבודות מנהור
	

	
	
	55
	אספקת חומרי תשתית ובנייה
	

	
	
	57
	קווי מים, ביוב ותיעול
	

	
	
	58
	מקלטים
	

	
	
	59

66

67
	מרחבים מוגנים

מסגרות מגן

פלדה
	


	
	
	הנחיות ונהלי משרד הבריאות:

*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתו: http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=82
1. הל"ת – הוראות למתקני תברואה.
2. 01-G של משרד הבריאות: מערכות גזים רפואיים.
3.  L -70של משרד הבריאות, סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.
4. E-01 של משרד הבריאות למערכות חשמל.
5. חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה.
6.     AC-01מערכות מיזוג אויר.
7. H-01 מערכות חום.
8. W-01 מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה.
9. תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות.
10. הנחיות שילוט משרד הבריאות.  
 תקנים :     כל התקנים הרלוונטים והעדכניים , לרבות ת"י 1596– מערכת מתזים


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	מסמך ג' – 1
	תנאים כלליים מיוחדים
	

	מסמך ג' – 2
	מפרט מיוחד

ואופני מדידה מיוחדים
	

	
	
	

	מסמך ד'
	כתבי כמויות
	

	מסמך ה'
	רשימת התכניות
	

	מסמך ו'
	תנאים מיוחדים


	


כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל (שאינם מצורפים למכרז) ניתנים לעיון באתר  שכתובתו:  WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL   - מידע לספק – בינוי – מפרטים.

שם הקבלן





חתימת הקבלן 





מסמך א' – כתב הזמנה

לכבוד

__________________

__________________

__________________

א.ג.נ., 

מכרז מספר – 9/11
כתב הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן:


שדרוג מערכת גזים רפואיים לחדרי הניתוח בביה"ח ברזילי, אשקלון (להלן – "הפרויקט").

העבודה תיעשה בהתאם לשלבים, כמפורט בנספח למסמך א'. מועד סיום העבודה משמעו החזרת איזור העבודה באופן מושלם לצוות הרפואי, מוכן לתפעול/אבזור האזור.
לו"ז לסיום העבודה כולה הינו 10 חודשים קלנדריים מהיום שניקבע בצו התחלת העבודה   

2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מי שהוסמך לכך על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות (להלן: "המינהל") רחוב ד"ר ארליך 20, ת"א – יפו מיקוד 61271 טלפון 03-5136311 או אצל המנהל והמפקח על הפרוייקט: מוטי פנקסוביץ – טלפקס:02-6788381 נייד:050-7614865

ב.
סיור קבלנים יערך בתאריך 16.5.11 בשעה 13:30  מקום המפגש: משרד מהנדס בית החולים – מהנדס פטריק בניטה.

ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ג.
כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.

קבלן אשר לא יצרף את ההודעות כאמור, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר וענין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:


על המציע:

1. להיות בעל נסיון חיובי מוכח בביצוע פרויקטים (אחד לפחות) בתחום מערכות הגזים הרפואיים בחדרי ניתוח בבתי"ח, שבוצעו בהתאם לנוהל 01-G ושמורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומה לפרויקט נשוא המכרז.
לחלופין,

להיות בעל נסיון חיובי מוכח בביצוע 3 פרויקטים בתחום מערכות הגזים הרפואיים בחדרי ניתוח בבתי"ח, שבוצעו בהתאם לנוהל 01-G ושמורכבותם הטכנולוגית דומה לפרויקט נשוא המכרז,  והעלות  הכספית, של כל אחד מהם, שווה למחצית עלות הפרויקט נשוא המכרז.
* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.

* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.
2. להתחייב לעמוד בדרישות נוהל גזים רפואיים 01-G.
3. להתחייב להתקין באתר העבודה ציוד העונה לדרישות אמ"ר.

ד.
להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

ה.
להגיש המחאה בנקאית או ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת משרד הבריאות (קבוע) של 40,000 ₪ . 
תוקף ההמחאה/הערבות יהיה לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 28.8.11.

הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.


המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

6. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשל"ו – 1976.

7. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.

8. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9  של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

9. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
10. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו ולשלם לעובדיו הפרשים סוציאליים  ולפחות שכר מינימום כדין.
11. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
12. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.

המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.
יג.
ככל שהמציע הינו תאגיד: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").

כאישור ייחשב נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצוין בו כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף 362 א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.



5.
תוקף ערבות והצעה

1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף 3210 (5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ).  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.

2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

3. מובהר כי מתן צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה מותנה בקבלת היתר בניה מאת הרשות המקומית.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז כליל, להעתיק מקום הפרויקט ו/או לדחות את ביצוע העבודות לזמן בלתי מוגבל עקב התניית הרשויות.
הקבלן מסיר מראש כל תביעה בגין האמור.

6.
עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

ב.
הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:


כתב הכמויות של מכרז/חוזה זה הינו ממוחשב. על הקבלן המציע לעיין בתשומת לב בהסברים המופיעים במדריך המצורף לדיסקט ולפעול בהתאם.

1)
יש להקליד את מחירי היחידה בקובץ המצורף לפני הפקת התדפיסים.

2)
לאחר הקלדת מחירי היחידה ולנעילת ההצעה בסיסמא, יש להפיק באמצעות הקובץ הממוחשב שני תדפיסים זהים של ההצעה.
חוסר זהות בין התדפיסים עשוי לגרום לפסילת הצעת הקבלן, עפ"י החלטת המזמין.

3)
יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים לרבות הדיסק הממוחשב והתדפיסים שהופקו ממנו. תדפיסי ההצעות יחתמו ע"י המציע בחותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.

4)
בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע"י המציע בקובץ הממוחשב לבין מחיר היחידה בתדפיס, יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתום.

5)
אין להגיש ההצעה ללא דיסקט ותדפיס חתום. (אין חובה למלא מחירים בחוברת המכרז). בכל מקרה המחירים בתדפיס הם הקובעים.

ג.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ד.
המחירים יהיו נקובים במחירי היחידה ינתנו בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ה.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז.  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00 ביום 30.5.11 (להלן- היום הקובע).

6. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

7. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ח.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)


2)
אישור תקף בדבר היותו קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות למשרדי ממשלה,  בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט.   

3)
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4  ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

4)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף ותעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

5)
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

6)
רשימת עבודות כנדרש בתנאי הסף מעלה, תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

7)
אישור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.

8)
פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

9)
קבלה /הודעת זיכוי בדבר רכישת מסמכי המכרז חתומים ע"י בנק הדואר.

10)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכן הוא רשאי לקבל חלק של ההצעה. כמו כן הוא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. 

2. סייגים לבחירת קבלן עם היקף עבודות גדול עבור המינהל (מעל 30% - כמפורט להלן):


ועדת המכרזים תהיה רשאית (על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית) לא לבחור במציע, אשר קבלת הצעתו במכרז זה היתה גורמת לכך ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" תהיה בשיעור העולה על 30% מהיקף סך "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל", בענף נושא המכרז.  

בכלל "יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" / "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל" בהתאם לס"ק זה – ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרוייקטים, בענף נושא המכרז, לגביהם  קיימת החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכים במכרזים שפירסם המינהל והממומנים על ידו (באופן מלא או חלקי, בין אם משולמים ע"י המינהל ישירות או ע"י בי"ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות), בתוספת סכום הצעת המציע במכרז זה.

בכלל זה לא יכללו פרויקטים  שביצועם מוקפא לפי רשימה של המינהל.  

ג.
למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

ד.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.

ה.
המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. 

ו.
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי..

ז.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לקבלת הבהרות בקשר להצעותיהם.

9.
אופציה להרחבת ההתקשרות:  


המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד % 30 , על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים).
באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.


המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם.


למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

10.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

ב.
המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.

ג.
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד.
הקבלן יערוך את החשבון המאושר על ידי המפקח בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונומט" ויעבירו למפקח לבדיקה ואישור סופי ולאחריהם למשרד הבריאות באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים מודפסים חתומים ע"י הפיקוח.

5. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.

6. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

11.
חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.


ב.
התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60 

(3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

12.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.  

13.
כללי

א.
בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

ב.
ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

ג.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ד.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

ה.
המציע ידרש לשלם עבור עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש לעשות כן בהתאם לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.30 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד - 30 ש”ח .






בכבוד רב,








משרד הבריאות






   מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז. 








     חתימה וחותמת הקבלן


מסמך א' – הצעת הקבלן


תאריך:

________________

שם המציע: 
________________




להלן "הקבלן"

לכבוד

משרד הבריאות

המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

רחוב ד"ר ארליך 20

ת"א - יפו

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן

אני הח"מ ,   מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה למכרז שדרוג מערכת גזים רפואיים חדרי ניתוח  בביה"ח ברזילי, אשקלון (להלן: "הפרויקט"),
מיום _________________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  בניה ומערכות.

ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרויקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

4)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רשיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

5)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

6)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם  לאישור שבנספח המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם.

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).

אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי עדכני ומתאים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 

2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות ובמחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________₪ (כולל מ.ע.מ)                                    

            (במילים: ____________________________________________ש"ח (כולל מ.ע.מ) 

            (להלן : "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (3210).

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור 
בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין/המינהל וכן  להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה. 

לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע .

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.

אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של 1000 ש"ח (במילים: אלף שקלים חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של איחור.

הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו- 62 במסמך ב' של החוזה מדף (3210).

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.
תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה

___________________________                      _________________________


         תאריך




     חתימה וחותמת הקבלן



מסמך א' – נספחים

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח ממשרד______________________

מרחוב ________________ מס' _______ עיר ____________________מיקוד_______ 

מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

________________________ ת.ז. _________________ 

________________________ ת.ז. _________________ 

________________________ ת.ז. _________________ 

על מסמכי מכרז מספר _________________.

________________________


________________________

תאריך






עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח ממשרד______________________

מרחוב ________________ מס' _______ עיר ____________________מיקוד_______ 

מאשר בזאת כי חותמת התאגיד ________________ בצירוף חתימותיהם של:

ה"ה ______________________________ 
ת.ז. _________________ 

וה"ה ______________________________
ת.ז. _________________ 

וה"ה ________________________ ______
ת.ז. _________________ 

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________ בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

________________________


________________________

תאריך






עו"ד/רו"ח



נספח בטיחות בעבודה



קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988 ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה.

חתימת הקבלן  _______________________

נספח – פניה אל מפקח העבודה האיזורי


הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 ( סעיף ג'19)

בזה הנני/ו להודיע שקבלתי/נו על עצמי/נו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________       הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום


הודעה על פעולות בנייה


פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192)

אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:


פרטים על מבצע העבודה

	שם משפחה (או שם החברה המבצעת)
	שם פרטי
	הכתובת למכתבים 
	טלפון מס'
	מס' בפנקס הקבלנים



פרטים על העבודה המבוצעת

	מקום הישוב
	הרחוב
	המספר
	הגוש
	החלקה
	מס' מבנים

	מהות העבודה המבוצעת :



	         (1) _____________________________________________________________________

(בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו')

	
         (2) מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________

(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

	
        (3) סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________

(חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו')


מינוי מנהל עבודה


בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח 1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן

כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

פרטים אישיים

	שם משפחה

	שם פרטי
	שם האב
	שנת לידה
	ת.ז

	כתובת המגורים

	
	טל נייד:
	
	תאריך התחלת המינוי




השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________)


	אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו
	
	
	המקצוע העיקרי
	שנת סיום הלימודים

	מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
מאז הגיע לגיל 18  
	
	
	מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה
על עבודת בנייה ב-10 השנים האחרונות 
	


פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור)


	שם משפחה
	שם פרטי
	תאריך הפסקת העבודה


________________


                               ______________________

התאריך






 חותמת וחתימת מבצע הבנייה






הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

________________         __________________             ___________________     

התאריך     
                  שם מנהל העבודה       
     חתימת מנהל העבודה

נוסח כתב ערבות






שם הבנק/חברת ביטוח ___________






מס' טלפון: ___________________






מס' פקס: ____________________

לכבוד 

ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מספר _________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 40,000 ₪  (במילים: ארבעים אלף ₪ )
 אשר תדרשו מאת  _____________________________________________ (להלן החייב) בקשר עם מכרז 9/11 שדרוג מערכת הגזים  הרפואיים חדרי הניתוח בביה"ח ברזילי, אשקלון
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך 30.5.11 עד תאריך 28.8.11 . 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו: ______________

מס' הסניף

______________

_________________
_____________________

שם הבנק/חב' ביטוח

מס' הבנק ומס' סניף

כתובת הסניף /חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____________
_____________________
_______________________


תאריך


שם מלא


חתימה וחותמת

אישור על כיסוי ביטוחי





תאריך: ___________


לכבוד,

מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה 

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוח – קבלן


הננו מאשרים בזה כי בקשר לפרויקט ______________, ערכנו למבוטח ________  לתקופת הביטוח מיום ________ עד יום ________ את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל - משרד הבריאות בהתאם לחוזה  מספר __________ כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול:

פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל את כל החומרים בפרויקט.

הכיסוי יכלול גם:

1. 
ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

2. 
גבול אחריות לפינוי הריסות באתר.

3. 
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק

    מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

4.
רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית.  לא יפחת מ $ 250,000 .

5.
רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר. לא יפחת מ $ 250,000

6.
רכוש בהעברה.

7. 
שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים.

8. 
כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה. וכן פריצה,  גניבה, שוד.

9. 
חריגי הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה לא יוגבלו לאבדן או נזק הנובעים מתאונות אשר תיגרמנה בגלל תכנון לקוי, חומרים לקויים עבודה לקויה.    

10.
כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ- $ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ- % 10.

11.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות עם משרד הבריאות משועבדים לטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות – מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא אם יורה לנו חשב משרד הבריאות בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך $_________ דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת -.CROSS  LIABILITY 

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאים הבאים:

1. 
הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 12 חודש לאחר סיום העבודות.

2. 
לשם המבוטח יתווספו כל המבוטחים הנוספים הבאים:  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל ,משרד הבריאות."

3. 
תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

4. 
תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה לכם הודעה מוקדמת של 90  יום לפחות במכתב רשום.

6.  
אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  
הקבלן יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

10. הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.    

בכבוד רב ובברכה,

_____   _______________________________    ____________________________

 תאריך  שם ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת  חתימת המורשים וחותמת החברה המבטחת

מסמך ג'- 1 תנאים כלליים מיוחדים

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

מסמך ג' - 1 תנאים כלליים ומיוחדים פרק 00 - מוקדמות

00.01
תאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס לשידרוג מערכת אספקת גזים רפואיים לחדרי ניתוח בביה"ח ברזילי, אשקלון

העבודות הנכללות בין יתר העבודות במסגרת העבודה:

1. ביצוע מערך צנרת, פסי אספקה, עמודות אספקה, בומים, קופסאות ניתוק ושליטה, קופסאות התראה וכמפורט בתוכניות, עבור חדרי ניתוח 1,2,4,5  קבלת חולים והתאוששות.
2. מערך אספקת נייטרוס מרכזית באמצעות צובר חדש לביה"ח וצנרת חלוקה לצרכנים השונים בביה"ח.
3. העברת מרכזיית נייטרוס קיימת חדרי ניתוח למיקום חדש.
4. תוספת אספקת CO2  לחדרי ניתוח 1,2.
אספקת חמצן חדשה לחדרי ניתוח מקו לחץ גבוה (ממשיך לבנין אישפוז) ומערך הקטנת לחץ.
5. העברת מדחס אוויר מכשירים למיקום חדש.
00.02
אתר העבודה

העבודה מבוצעת במרכז הרפואי ע"ש ברזיל באשקלון.

כמו כן חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות לפיכך באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון: מים קרים, חשמל, תקשורת וכו'.

יובהר ויודגש מפורשות, העבודה מתבצעת בסמיכות לחדרי ניתוח פעילים.העבודה תתבצע בכפוף לצרכים ולאילוצים הרפואיים של חדרי הניתוח ובתאום מלא עם הצוות הרפואי. כל עבודה באתר תתבצע במועדים ובאילוצים כפי שקבעו לפני כל כניסה לעבודה ע"י הצוות הרפואי. לקבלן לא תהיה עילה לכל תביעה שהיא בשל פיצול עבודתו או אי מתן אפשרות לעבודה בזמנים מסוימים או בגין דרישה לעבודות לילה ולא אף בגין הפסקת עבודתו במהלך יום עבודה שתואם מראש, בשל אילוצי חדרי הניתוח הפעילים.

הקבלן יגיש תוכנית עבודה שבועית ביום שלישי בכל שבוע שלפני, לקבלת אישור עקרוני למועדי העבודה וסוג הפעילות.

תשומת לב הקבלן לשלביות העבודה והדרישות המיוחדות לביצוע הריסות/בניה/איטום כהכנה לכל שלב.
יודגש שבמקביל לעבודת הקבלן יוכנס לאתר קבלן אשר יעסוק בשדרוג הגזים הרפואיים. באחריות המציע (הקבלן) לתאם ולשלב קבלן הגזים במהלך עבודתו. עלות תיאום קבלן הגזים כלולה בסעיף המתייחס לכך בכתב הכמויות.
תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת וללא הפרעות של הפעילות הקיימת בבית החולים. אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות, לסגירת דרכי גישה, ליצירת רעש, אבק, ולהפרעה כלשהי.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. טרם תחילת עבודה יקבל הקבלן הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה"ח ויחתום על טפסי התחייבות לפעולה בבטיחות.

הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י ביה"ח. הקבלן יהיה חייב בקיום קפדני מלא של כל אותם ההתניות. 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן, כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים, החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות. 

כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה. המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.

00.03
אתר ההתארגנות, גידור השטח וארגון ביה”ח

א.
תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני תחילת העבודה. 

כל המבנים השונים של ביה"ח, הם מחוץ לתחום הקבלן ועובדיו, כולל העובדים של קבלני משנה, ספקים, וכל אדם הקשור לפרויקט, ואין בשום פנים להיכנס אליהם. 

עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של ביה”ח יידרש לעזוב את עבודתו ואת תחום בית החולים ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי בית חולים ולעבוד בפרויקט. 

ב.
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם להוראות המזמין. יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך בבטיחות מלאה. מובהר כי היציאה משטח ביה”ח כרוכה בתשלום. לקבלן הזוכה תנתן האפשרות לרכוש אישור יציאה חודשי, התשלומים לא יושבו לקבלן במסגרת עבודתו.

ג.
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או לכלוך.

ד.
גידור וחציצה זמנית:
במידת הצורך ועפ"י הוראת הפיקוח/נציגי בית החולים, בגבולות שטח העבודה יבנה הקבלן גדר מפח פלדה "איסכורית" מאונכים או שווה-ערך בגובה 2.0 מ', נסמכים על עמודי פלדה נעוצים בקרקע 60/60/5 מ"מ כל 2.5 מ' ושני פרופילים אופקיים בחלק התחתון ובחלק העליון. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר.


על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו. במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שערים לצורך כניסה לשטח המגודר. השערים, לפחות שניים, יהיו ברוחב כ- 4.0 מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים ועם אפשרות של סגירה ונעילה. בסיום העבודה תפורק ותסולק הגדר הזמנית והשטח יושב לקדמותו. 

עבור הגידור לא ישולם בנפרד, הן כלולות במחירי העבודות האחרות.

מובהר כי יתכן ותדרשנה פעולות גידור/חציצה נוספות בטיחותיות עפ"י תקני הבטיחות או מפקח הבטיחות או הרשות המקומית.
הקבלן יקח בחשבון נקיטת כל האמצעים שידרשו על ידם ללא כל תוספת תשלום.

ה.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון אתר העבודה וסביבתו הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר ומיקום אחסנת הציוד והחומרים.
אישור המפקח לתכנית מהווה תנאי מוקדם לתחילת עבודות ההתארגנות באתר.
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

ו.
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת חשמל וכו'), תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום ביה”ח ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן מידית וללא כל תשלום נוסף.

00.04
תנאי עבודה מיוחדים

א.
כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת. חנייה בשטח ביה”ח תעשה רק במקומות המיועדים ומסומנים בחניות המוסדרות, בעל רכב שימצא חונה שלא עפ"י הנדרש יקנס וכניסתו ל אתר תאסר.

ב.
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים הנ"ל מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר.

מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק, באישור מנהלי המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.

ג.
כמו כן, חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות. ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי ביה”ח.

ד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

ה.
בטיחות אש:

1.
ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם מנהלי המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.

על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.

בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.

2.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לאתר, לבניינים, לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט.

ו.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, בידי הקבלן תמצא פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי.

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה – יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.


האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

ז.
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.



00.05
תיאום עם גורמי חוץ, אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע

כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, כמו, אך מבלי להגביל, הנהלת משרד הבריאות, הנהלת בית החולים, עיריית אשקלון, משטרה, משרד העבודה, מחלקת מים וביוב, חברת החשמל, בזק ועוד, יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם הרשויות הללו. ולקבל את אישורם בתחילת העבודה.

כמו כן, על הקבלן לדאוג שהמהנדס מטעמו יחתום בעירית אשקלון על כל הטפסים הדרושים (וזאת לפני תחילת העבודה) "כאחראי על הביצוע" וכמו כן, על הקבלן יהיה לחתום על הטפסים של "ביקורת העבודות" כנדרש על פי חוק. 

העתק מהטפסים החתומים והאישורים יועברו לפיקוח.

הקבלן ירשום את העבודה, עפ"י דרישת החוק, אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד העבודה ויעביר לפיקוח הודעה כתובה על ביצוע הרישום.

00.06
הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים

בנוסף לאמור במסמך ב', טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון: משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'), אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.

00.07
משרד פיקוח 

בפרוייקט זה לא נדרש הקבלן להציב משרד למפקח.

00.08
שלט 

הקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבנייה או בסמוך לו במקום שיתואם עם המפקח. השלט בגודל של לפחות 4.0 X2.5 מטר  יכיל את שם העבודה, שם המתכנן או המתכננים, שם הקבלן שרטוטי לוגו המזמין ו/או נותן החסות/מממני הפרוייקט. 

תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט - ייקבעו בלעדית ע"י המפקח ויתואמו בינו לבין המעצב הגרפי של קבלן השלטים.



00.09
מים וחשמל 

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים: 

א.
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים מתאימים. 

ב.
כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

הקבלן יעביר תשלומים בגין השימוש השוטף במים וחשמל ישירות לביה"ח מידי חודש.



העברת התשלומים תהווה תנאי מוקדם לתשלום חשבונות הקבלן ע"י המזמין.

ג.
המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית) למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. 

ד.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

00.10
תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות 

נתיבי התנועה בשטח ביה”ח אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. החניה מותרת רק במקומות חנייה מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.

חוקי ונוהלי התנועה בשטח ביה”ח יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו, והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות ניתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגוןנזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. 

במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות - הן תבוצענה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו על-ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח. 

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה. 

כמו כן, עם סיום העבודה, ישקם הקבלן, על חשבונו, נטיעות, צנרת, גינון, כבישים וריצופים וכל שידרש עד גמר מושלם.


00.11
שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי ביה”ח, כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

על הקבלן להתקין, על חשבונו, מבנה שירותים לעובדיו. השירותים יכללו 2 תאים, כולל חיבור לביוב קיים. מקום השירותים יתואם עם הפיקוח.  עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום העבודה ויתבקשו שלא להגיע יותר לעבודה, ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים.

00.12
שמירה על איכות הסביבה

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.

00.13
עבודה בשעות היום בימי חול 

בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על-כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על-ידי הקבלן. 

00.14
תיאום עם המפקח 

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

00.15
ביקורת העבודה 

א.
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

ב.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. 

ג.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

ד.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. 

00.16
הגנה בפני נזקי אקלים

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.

כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו הוא, בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על-ידי המפקח.

כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על-ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

00.17
אחריות למבנים ומתקנים קיימים 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. 

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב. 

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. איתור תכניות עדות למתקנים תת קרקעיים, ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים באחריותו הבלעדית של הקבלן ללא תשלום נוסף.


יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

00.18
ביצוע בשלבים 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כמוגדר במפרטים וכפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. 

העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת רשאי המזמין להורות לקבלן בכל שלב,על הפסקת עבודתו המוחלטת וסיום ההתקשרות עמו.

לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה – לא ישולם כל פיצוי בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.

00.19
תיאום ושירותים לגורמים אחרים 

בנוסף לאמור בסעיף 0048 בפרק מוקדמות - 00 של המפרט הכללי, יתן הקבלן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים, כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, כגון: קבלן גילוי אש ועשן, קבלני שילוט וכו', עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 


השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: 


א.
אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.


ב.
תיקוני טיח וצבע סביב מעברים, סביב אביזרים מותקנים ומעל צנרת בקירות.


ג.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.

ד.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי הליכה וכו'.


ה.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.


ז.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.

ח. 
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.


ט.
ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. 


י.
נושאי בטיחות ראה להלן.

00.20
מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר

לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע:

א.
מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.

ב.
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום אשקלון כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות.

ג.
לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידת כמויות, על הקבלן להעסיק במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.

ד.
הנדסאי בכל בעל נסיון בביצוע, פיקוח טיב, מדידות וכמויות, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בעבודות דומות בישראל.

העדרו של מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל, ללא רשות מאת המפקח, תוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה.

המזמין רשאי לדרוש החלפת אנשי הצוות הנ"ל בלי לנמק את החלטתו.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

00.21
לוח זמנים 

העבודה גורמת להשבתת חדרי  ניתוח. לוח הזמנים כפי שהוגדר, הינו קריטי וכל סטיה ממנו תגרום לנזק כבד לבית החולים. אשר על כן, כל יום איחור במסירת העבודה בכל שלב תגרור קנס לקבלן כמצויין במסמך א'. על הקבלן להביא גורם זה בחשבון.

לא יאוחר מאשר 7 ימים, מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שייקבע במסמכי ההסכם. הלוח, לאחר שיאושר על-ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן. 

הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות בכל שלב כמוגדר. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי שבוע וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח. 

מודגש בזאת, כי לאור העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם. 

00.22
תגבור קצב העבודה 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל, ע"י הוראה בכתב, להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י: 


-
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. 


-
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. 

-
עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים. 

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 

00.23
מוצר "שווה-ערך" 

בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 00 במפרט הכללי.  

00.24
אישורים לדוגמאות ודגימות 

כל הפריטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על-ידי המפקח - יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר שבועיים אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא. 

על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל. 

00.25
חומרים וציוד 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. 

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. 

על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה מוסמכת לטיב הבטון, טיב מוצרים שסופקו, טיב עבודות שבוצעו באתר עד 2% מערך עבודתו, האמור כולל תשלום אגרות הבדיקה.

00.26
תוכניות 

מסמך ה' (מערכת התוכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד", שאינן בהכרח מושלמות לפרטיהן, אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אומנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות. 

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו תוכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. 

00.27
תוכניות עדות (AS MADE) 

על הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו, תוכניות עדות (AS MADE) מעודכנות לפי הביצוע וכן הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות התברואה, חשמל, מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים אחרים. 

תוכניות עדות תשורטטנה במחשב בתכנת AUTOCADE על-גבי קובץ תוכנית המקור של המתכנן שתימסר לקבלן, יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. הגשת התוכניות האלה היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. 

00.28
שנויים בהיקף העבודה

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה, לפצל העבודות לקבלני משנה, לספקים וכו'. פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה.

כמו כן, מודגש בזאת שעל סעיפים בהם מצוין "50% מהכמות", לא יחולו סעיפים 48, 49 במסמך ב' והמפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הסעיף בכל אחוז שהוא ללא שינוי במחיר היחידה.

העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, המזמין שומר לעצמו את הזכות, עקב מגבלות תקציב, להקטין או להגדיל את היקף העבודה ו/או סעיפים בודדים עד כדי ביטול מוחלט. עבור כך לא תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כלשהו.

00.29
בחירת קבלני המשנה

1.
מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר (או לא לאשר) קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.

2.
הליך אישור קבלן המשנה:

א.
הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 4 קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

ב.
כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:

1.
קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

2.
רקורד עשיר ונסיון של לפחות 5 שנים בבתי חולים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

ג.
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

1.
פרופיל חברה.

2.
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם מהנדס ביה"ח הרלוונטי והאחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון), ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרוייקטים אלה.

ד.
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

3.
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה ל; הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!

4.
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

5.
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.


00.31
פתחים ושרוולים

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום עם המפקח.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.

00.32
כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים, בפרקים שונים. בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.

00.33
ניקוי אתר הבניין 

הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין מזמן לזמן, בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות תישטפנה במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד וכו'. 

00.34
סיום עבודה

על הקבלן חלה האחריות המלאה לקבל את אישורי הרשויות והגופים השונים לתקינות עבודתו בסיומה לרבות אישורי אכלוס מאת הרשות השונות. עלות הבדיקות, במידה ותדרשנה, יחולו על הקבלן במילואן.

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על-ידי הרשויות כאמור לעיל. 

00.35
בטיחות בעבודה 

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן. 


הצהרת הקבלן: 

1.
מאשר בזאת, שאני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988 , העדכונים ותקנות הבטיחות הנוספות המתפרסמות מידי פעם בפעם, על מהדורתם האחרונה והמעודכנת ביותר.

2.
מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי - מיד עם קבלת צו התחלת העבודה - הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל העתק של ההודעה האמורה. 

00.36
חוזר משרד הבריאות מס'  - 177 פרקים: 5,3,2  (14.11.94)

מבוא -
ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש. 

מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן. 

פרק 2
 ניתוק/חיבור קוים ומערכות 

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. 

2.1
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק, תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש. 

2.2
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים ובנוכחותו. 

2.3
הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקוויים תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם. 

2.4
הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 





-
ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. 

-
תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים (מינהלה, סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. 


00.37
סילוק פסולת


-
הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של 6 מ"ק לפחות. 


-
כל הפסולת מכל סוג שהוא תאוכסן אך ורק בתוך המכולה הנ"ל. 


-
הקבלן יפנה את הפסולת בתום כל יום עבודה לאתר שפך מורשה בלבד.


-
תעודות המשלוח ואישורי אתר השפך ימסרו לפיקוח ויהוו תנאי מוקדם לאישור


חשבונותיו החלקיים והחשבון הסופי של הקבלן.

00.38
ביצוע, בקשתות, שיפועים וכדומה 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה- וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי-צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה) רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, זאת ללא כל תוספת כספית לקבלן. 

00.39
ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת ותגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח (פנים חוץ), גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש. 

00.40
הפסקת עבודה


בניגוד לאמור בסעיף 46 (5) במסמך ב', היתרה תוכפל ב–50% במקום %½2.

00.41
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג' - 1) ובמפרט המיוחד (מסמך ג' - 2), לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל, בתוכניות, ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.


ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

_______________




____________________ 


תאריך





       חתימת הקבלן 

מסמך ג' - 2 - מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה 

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

פרק א ' – מפרט כללי
כללי

מכרז זה מטפל בשדרוג מערכות הגזים בפרוייקט חדרי ניתוח בביה"ח ברזילי באשקלון.
הפרויקט כולל :
6. ביצוע מערך צנרת, פסי אספקה, עמודות אספקה, בומים, קופסאות ניתוק ושליטה, קופסאות התראה וכמפורט בתוכניות, עבור חדרי ניתוח 1,2,4,5  קבלת חולים והתאוששות.
7. מערך אספקת נייטרוס מרכזית באמצעות צובר חדש לביה"ח וצנרת חלוקה לצרכנים השונים בביה"ח.
8. העברת מרכזיית נייטרוס קיימת חדרי ניתוח למיקום חדש.
9. תוספת אספקת CO2  לחדרי ניתוח 1,2.
אספקת חמצן חדשה לחדרי ניתוח מקו לחץ גבוה (ממשיך לבנין אישפוז) ומערך הקטנת לחץ.
10. העברת מדחס אוויר מכשירים למיקום חדש.
תאור העבודה

כללי

העבודה המתוארת נעשית בתוך שטח ביה"ח ובצמוד לחדרי ניתוח פעילים, למחלקות ומערכות קיימות שימשיכו לתפקד במהלך העבודות.

תנאי יסודי של העבודה ושעל הקבלן לקחת מראש בחשבון הוא הצורך להימנע מהפרעות לפעילות השגרתית של המרכז הן בשטח הבניה עצמה והן בשטח ביה"ח הכללי.

לאור הנ"ל, הקבלן נדרש לתאם את העבודות העלולות להפריע לכל גורם שהוא עם הפיקוח ונציגי ביה"ח.

מודגש בזאת כי הקבלן יידרש מפעם לפעם לביצוע פעולות מסוימות בשעות או בימים מוגדרים שפגיעתם במהלך החיים של המבנה יהיה מינימלי.

תנאי מפורש לעבודה זו הוא שהקבלן יגלה הבנה וישתף פעולה וכי מגבלות אלו לא תהיינה עילה לתוספת מחיר או זמן ביצוע.

הקבלן ימנע מכל הריסה/פתיחת פתח או מעבר אלא אם דיווח על כך למפקח ולנציג ביה"ח וקיבל על כך את אישורם.

כמו-כן ימנע הקבלן מכל פירוק מתקנים ומערכות קיימות ללא אישור. 

בכל מקרה שיבוצע פירוק, ניתוק וכדומה הדבר יבוצע לאחר שתאם, קיבל אישור וכן הכיר והבין את אופן פעולת המערכת בה הוא מטפל כך שהוא משוכנע שלא תגרם פגיעה כל שהיא למתקן/מערכת קיימת.

הפירוק כולל בין היתר את הפעולות הבאות:

 ניתוק מצרכנים, ניתוק חשמל וסגירת ברזים ראשיים.

 חיתוך זהיר של הצנרת (ובידודה), הוצאתה וסילוקה מהשטח לאתר שפיכת פסולת מאושר.

 סגירת קצוות צנרת במידת הצורך, ביצוע מעקפים זמניים/סופיים כך שיאפשר תפקוד צרכנים אחרים.

הנחיות כלליות לביצוע העבודה

הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע, באמצעות כוח-אדם מקצועי מיומן, באמצעים ושיטות חדישים, תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה. העבודה תבוצע בכפיפות לכל החוקים, הצווים התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו. 

הקבלן יהיה אחראי ויבצע את חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים הכרוכים בה, לדרישות המפרט, הרשויות והתקנים וכן כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק או תקנה תקפים כל שהם. 

אין הבדיקות ותוצאותיהן משחררות את הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותקנים על-ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן.
כל העבודות תבוצענה בכפוף לנוהל G-01.

המפרט הטכני

מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. 

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המפקח ונציגי ביה"ח.
בית החולים רשאי להחליט כי לאור שימוש בפריט מסוים בביה"ח אינו מוכן לקבל כלל שווה ערך.

תכניות השרברבות העקרוניות
מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרויקט. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, יידרש  הקבלן להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון חדרי מכונות, אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות היינו בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה זו. תכניות בצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.

בכל מקרה חייב הקבלן בהכנת והגשת תוכניות לביצוע לחדרי מכונות, לפסי אספקה לגזים.

שינויים

הקבלן לא יבצע שנוי בעבודתו, החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם קבל מראש הוראת שנוי בכתב מאת המפקח. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו הוראות שנוי, השלמות ופירוט נוסף ומדויק של המערכות שבבצוע, הוראות נציג המזמין וסימון שוטף של התקדמות העבודה.


העברת חומרים וציוד

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על-ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על-ידי המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.


הגנה על הציוד והכנסתו למבנה

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

ג י ש ה

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על-ידו, כגון: מסננים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' - לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.

הגנה בפני חלודה


הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים.


ניקיון

על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת המתקן. כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו' - ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ.

סילוק שיירים ולכלוך

הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי לחלוטין.


שימוש זמני בציוד


ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכות המים והן במערכות הגז יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות וההרצות, למערכות חדשות נקיות וסופיות.

צביעה:

צביעת צנרת:

צינורות נחושת לגזים יגיעו לאתר צבועים חרושתית במפעל בהתאם למפורט בתקן  01-G, במהדורה העדכנית ביותר.
תיקוני צביעה בלבד יבוצעו בשטח בשכבת צבע יסוד כאמור בסעיף הכנת השטח ושתי שכבות צבע גמר עליון.
סימון גוון כל הצבעים העליונים יהיו לפי החלטת ואישור המפקח וסטנדרט ביה"ח וכלולים במחיר הצנרת.
במידה ולא תהיה הנחיה מפורשת מביה"ח לגוון, יהיה הגוון בהתאם להנחיות משרד הבריאות לפי נוהל G-01  ונוהל 70 – L.
מודגש בזאת כי הצביעה המתוארת לעיל תבוצע לכל אורך והיקף הצנרת וכלולה במחירי הצינור.

אספקת חומרים וציוד

1. על הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.
2. כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.
3. היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו במשך 3 שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלו המחזיקים בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על-גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.
4. התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3 סטים של הוראות הרכבה, אחזקה ואחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חלוף מומלצים להחזיק במלאי. 

את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.

תוכניות

תכניות לאישור

הקבלן ימסור ליועץ ולמפקח תכניות של העמדת ציוד, תכניות לקונסולים ואמצעי חיזוק, פרטי בסיסים ותליות, תכניות יצור של ציוד המיוצר עבור הפרוייקט, חתכים במקומות מסובכים ובעייתיים. 

התכניות יעשו על חשבון הקבלן ובקנ"מ עליו יוחלט בין היועץ ו/או המפקח לקבלן. כל הנ"ל יעשה בשלשה העתקים וללא תשלום כל שהוא.

עדכון תכניות (As Made)

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין 5 מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה.

בנוסף יספק הקבלן שרטוט ממוחשב של התוכניות ע"ג דיסקט בתוכנת  "אוטוקד" 2000 או גרסה מתקדמת יותר.

תליות ותמיכות צנרת

מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני, בפרטים בתכניות ובהתאם להוראות היצרן. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת  "ROCO"  או ש"ע מאושר, הכוללות חובק דגם 07A לצנרת גזים. 

מהלכי צנרת משותפת יתמכו כנ"ל לרבות מוביל משותף דגם 20F (לרבות אביזרי לוואי מקוריים, שלות, ברגים וכדומה).  לחילופין מאושרות תמיכות שוות ערך תוצרת MVPRO  או  HYDRA.

כל התמיכות והאביזרים יהיו מגולוונים, לרבות בידוד מקורי להפרדה בין התמיכה לצינור.

הקבלן יעביר למתכנן לאישור את כל פרטי התליות והתמיכות.
שילוט וסימון

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון מרכזיות,  שסתומים,  צנרת וכו'.   

השלטים יהיו ע"ג פח בעובי 0.8 מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל 3 שכבות "סנדוויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 5 מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. 

כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים   וכו' - יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים.

הסימון יבוצע על-גבי אביזרים גלויים ובנוסף על גבי התקרה האקוסטית במקומות בהם הברזים בחלל התקרה ובאופן שניתן יהיה לאתר את המיקום המדויק של האביזר. 

כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזל\גז הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות מדבקות סימון בהתאם  לסטנדרט ביה"ח וקביעת המפקח וכמתואר בסעיף צביעה.
מחיר הסימון כלול במחיר הצנרת, האביזר או הציוד.

אחריות

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על-ידו, לתקופה של שנתיים מיום קבלת המתקנים ע"י המזמין. במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל תיקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות של ספקים ו/או יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

ויסות, מבחני פעולה והרצה

עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה. 

הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'. 

כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה. לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו, הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. 

עם גמר הבדיקות, הויסותים וכיוון המתקן למצב התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן ליועץ ו/או למזמין דו"ח מסכם. 

רישום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד היועץ בשני העתקים. 

לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו המוסמך. 

לאחר מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן של לא פחות מ30- יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.


ה ד ר כ ה

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצורכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל-ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.

תיקי הסבר לתפעול ואחזקה

לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין שלשה תיקים המכילים, כל אחד, חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. 

כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך:

1. תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה. הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצרן הציוד. טיפולים תקופתיים וכו'.
2. 
קטלוגים של הציוד ולרבות תעודות אחריות מוסבות על שם ביה"ח.
3. מערכת תכניות מעודכנות וממוחשבות של המתקן הכוללת דיסקט והעתקות.
4. 
מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן.
5. מערכת דיאגרמות של המערכת.
6. 
טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון הכיוון של כל אחד מהאביזרים הנ"ל.
7. 
טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים.
8. 
העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו.
9. 
כל אישור נוסף שיידרש במהלך ביצוע העבודה.


קבלת המתקן ואחריות

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן. על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.

קבלת המתקן תעשה:

1. רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה.
2. 
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירות המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת האחריות.
3. 
הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מיום המסירה, כמו-כן יסב את כל תעודות האחריות מהיצרנים אל המזמין ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.
תמיכת צנרת

כל מתלי הצנרת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של המפרט וכמתואר בפרטים.

התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה בין המתלה לצינור.

צנרת תיתמך באופן הבא:

הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה בתמך חופשי לתנועה סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון.

	מרחקי תמיכות צנרת

	מרחק תמיכה מ'
	עד קוטר (")
	מקוטר (")
	סוג צנרת

	1.5
	
	5/8
	נחושת

	2.0
	1-1/8
	7/8
	

	2.5
	1-5/8
	1-3/8  
	

	3
	
	2-1/8 ומעלה
	

	בכל קומה
	
	מעל 1-3/8 אנכי
	


פרק ב' – מפרט טכני מיוחד

מערכות גזים רפואיים

כל מערכות חלוקת הגזים  יעמדו בדרישות מפרט משרד הבריאות 01-G-  מהדורה עדכנית  וכן- 99 - NFPA.  המערכות כוללות, אויר דחוס, (רפואי ותעשייתי), ואקום,  חמצן, CO2, נייטרוס וסילוק גזי הרדמה.

מערכת החלוקה המותקנת כוללת מערכות שליטה ואתראה על קווי האספקה הראשיים והמקומיים כאשר אספקת החשמל אליהם תהיה ממקור חירום בהתאם לדרישות NFPA-99- פרק 4.

צנרת החלוקה תהיה מנחושת טיפוס"K”  נקיים במקור לשימוש בחמצן לפי תקן ASTM-B-819 . בכל מקרה לא תקטן מקוטר "5/8.

הקבלן יספק תעודות מקוריות שמאשרות התאמת הצינורות לתקן כנדרש לעיל.
הספחים יהיו חרושתיים, מתאימים לחיבור בהלחמה (braizing) בשיטת זכר/נקבה וכנדרש בתקן G-01. מחברי לחץ מכל סוג אסורים בהחלט.
הצנורות, הספחים, השסתומים ושאר חלקי רשת האספקה ישאו סימני יצרן מקוריים שמציגים את תקן הייצור ו/או מעידים על התאמתם לשימוש בחמצן.
הצנורות לגזים רפואיים יהיו, כאמור, נקיים במקור לשימוש בחמצן לפי תקן אמריקאי ASTEM-B-819   ולא יבוצע ניקוי צנרת מקומי ובאופל עצמאי, אלא רק על-ידי יצרן הצנורות.
הצנורות והספחים והשסתומים ושאר האביזרים ישאו סימני יצרן מקוריים שמעידים על ניקיונם לשימוש בחמצן ו/או יסופקו עם תעודות שמאשרות את רמת נקיונם כמפורט בתקן  NFPA 99 ובאחד מהסימונים הבאים: "MED", "OXY", "ACR/MED" , "OXY/ACR" ,      "OXY/MED"  בגוון ירוק לצנרת בדרג "K" ובגוון כחול לצנרת בדרג "L".
כל הצינורות, הספחים והאביזרים יסופקו לאתר כשהם ארוזים, פקוקים ומוגנים בפני אבק, לכלוך ומזהמים וכך גם ישארו בזמן הובלתם ואחסנתם.
יש להבטיח שהצנרת נקייה מכל לכלוך ובזמן העבודה יש לסגור את כל פתחי הצנרת בפקקי פלסטיק מקוריים לכל משך העבודה. הצנרת תותקן תמיד בצורה אופקית או אנכית בלבד ובצורה שתאפשר טיפול וגישה בעתיד. יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות צנרת ובמידה ואין אפשרות- יש למנוע מגע בין הצינורות ע"י הפרדה פלסטית. צנרת מים תמיד תותקן מתחת לצנרת הגז.

אין לבצע כל מגע בין צנרת נחושת לצנרת מגולוונת. 

הלחמת הצנרת תעשה לאביזרי נחושת באלקטרודות נחושת - זרחן - כסף (BCUP )  ללא התכה ולנחושת-פליז בהלחמת כסף (BAG).

הלחמת הצנרת תעשה תוך כדי הזרמת גז חנקן יבש להגנה על אזור ההלחמה הפנימי מחמצון. ההזרמה תמשך עד לקירור המקום למגע יד. תהליך זה יתבצע בכל מקום. 

בגמר ההלחמה ולפני סגירת תקרות וקירות תיבדק הצנרת והאביזרים בלחץ 1.5 מלחץ העבודה ולפחות 10 אטמ' ע"י חנקן יבש. הבדיקה תעשה לכל צנרת גז שונה בנפרד ולמשך 24 שעות לפחות. כמו-כן תעשה בדיקת לחץ בגמר המערכת לכל אביזר חיבור בקיר בנפרד, לוודא שלא נעשו הצלבות בין צנרות גזים שונים. 

ניקיון צנרת סופי יתבצע ע"י הזרמת הגז לכל יציאה בהפסקות קצרות על בד לבן עד למצב שלא יתהוו כתמים. כל הבדיקות יסוכמו בדוח שיוגש ע"י הקבלן ובחתימת המפקח בהתאם ל99-NFPA- פרק 44 ויצורפו לתיק המסירה.

הקבלן ישלים ביצוע בדיקת לחץ וניקיון צנרת לפני חיבורה לצנרת ביה"ח, אשר תיעשה רק לאחר אישור המפקח ונציג ביה"ח.

ברזים וקופסאות בקרה ושליטה

קופסת שליטה אזורית  (VL\AL)
במקומות המסומנים בתוכניות יותקנו ברזי ניתוק בתוך קופסת שליטה כמתואר בסכמות ובתכניות. 

הקופסה כוללת ברזי ניתוק ומדי לחץ בהתאם למספר הגזים ותעמוד בדרישות NFPA  ו- G-01, כדוגמת "זילברמן"  דגם :  "ZONE VALVES BOX"  שקועה בקיר או שווה ערך מאושר.

קופסת התראה

קופסאות ההתראה הראשית תפקידה לתת אינדיקציה למצב הגזים במחלקה  וכן ממרכזיות אספקה.

בנוסף בחדרי ניתוח ישנם קופסאות התראה בתוך החדרים (משולבות בעמודות אספקה) ותפקידם לתת אינדיקציה למצב הגזים בחדר.

במצב פעולה תקין תואר נורת אינדיקציה ירוקה.

כאשר באחד מהגזים ישנה סטייה ממצב תקין נדלקת נורית אזהרה אדומה וצופר הניתן להשתקה למרווח זמן שלא יעלה על 15 דקות.

בנוסף כוללת הקופסה מדי לחץ ייעודיים לכל גז.

כל לוח ישולט ויסומן כנדרש לרבות סימון האזור אותו הוא משרת.

המערכת תחובר לרשת החשמל החיונית.

הקופסה תעמוד בדרישות NFPA ותקן G-01 ותהיה כדוגמת "זילברמן" או שווה ערך מאושר וכמפורט:

בעמדת אחיות – לוח התראות דיגיטלי משולב עם פנל התראות ראשי לאינדיקציה על מצב גזים בצנרת האספקה ובנוסף ממרכזיות אספקה דגם "XANADU AREA AND MAIN ALARM"   לאינדיקציה על מרכזיות הגזים (חמצן ונייטרוס).

בחדרי ניתוח  - לוח התראות מקומי דיגיטלי דגם DIGITAL ALARM PANEL" – COMPACT TYPE",  אשר ישולב במסגרת עמודת אספקה טיפוס B.
כללי: 

מערכת האזעקה וההתראה לכל גז תיבדק ע"י בודק מורשה – כלול במחירי היחידה - לפני החיבור למערכות הבניין הקיימות.

ההתראות תתוכננה לתת התראה על כל שינוי ב- 20% מהערך הנורמלי (נמוך וגבוה).

פירוט מקורות הגזים
אוויר רפואי נשימתי
יסופק בקו חדש מקו אספקה ראשי קיים מעל מחלקת נשים ובקוטר חדש ("11/8) מאחר והקיים אינו מספיק.
מקו חדש יחוברו צרכנים קיימים (חדר ניתוח 3, חדרי ניתוח 6,7) וכן חדרי ניתוח חדשים, קבלה והתאוששות.
אוויר לחץ גבוה (מכשירים)
יסופק בקו חדש מקו אספקה קיים מעל מחלקת נשים ובקוטר חדש ("3/8 1) לחדרי ניתוח חדשים עבור מכשירים פניאומטיים.
אוויר תעשייתי
יסופק מקו קיים בחלל הטכני ויחובר לחדרי ניתוח חדשים עבור בומים ועבור פינוי גזי הרדמה.
חמצן
יסופק קו חמצן חדש בלחץ גבוה שיחובר לקו קיים שמספק למבנה אישפוז מערבי. קו זה יגיע עד למרכזיית חמצן ויחובר אליה עם מערכת הקטנת לחץ.
ואקום
יסופק בקו חדש מקו אספקה קיים מעל מחלקת נשים ובקוטר חדש ("1/8 2) לכל חדרי ניתוח (קיימים ומשופצים).
נייטרוס
יבוצע צובר מרכזי חדש וממנו קו שיספק את צרכני ביה"ח וביניהם חדרי ניתוח, דרך מרכזיית גיבוי קיימת שתועבר למיקום חדש בחצר הצמודה.
CO2
יסופק מקו קיים לחדרי ניתוח 1,2.
מערכת יניקת גזים (EVACUATION)

פינוי גזי הרדמה יבוצע באמצעות אוויר דחוס (תעשייתי) באמצעות יצירת לחץ ונטורי ע"י אינג'קטור.
המתקן יהיה כדוגמת "זילברמן" דגם:  AGSS  מותקן בעמודת אספקה או בבום.
פסי אספקה לגזים רפואיים

כללי
1. מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה, התקנה, חיבור הפעלה ובדיקה של פסי אספקה לגזים רפואיים, בחדר קבלה. כל הפסים יחד מהווים יחידה מושלמת. 

קבלן מערכות הגזים מחוייב בתאום מול קבלן החשמל בכל נושא התחברויות לפס.
בעקרון פסי האספקה יכללו פס שקעי גזים בגובה 14 ס"מ וקופסת ברזים.
2. פס האספקה, הפנלים והשקעים חייבים להיות מתוכננים ומיוצרים בהתאם לטכניקות העדכניות ביותר בשטח הזה. המוצר חייב להיות מודולרי ומיוצר באופן תעשייתי. על הפס ומרכיביו להתאים לדרישות התקנים בארץ G-01 וכן לתקנים מתאימים של ארה"ב, אנגליה או גרמניה.
3. ניתן יהיה לפרק ולהרכיב את הפס בצורה פשוטה.
לכל מערכת בפס תהיה גישה פשוטה על-ידי פירוק של חזית הפס ללא צורך בהורדת  אביזרים כגון: קופסאות גזים וכו'.
4. על הקבלן להכין תכניות עבודה מפורטות לאישור וזאת לאחר שבדק את נתוני השטח ואפשרות התקנת הפס. תכניות הקבלן המפורטות יוגשו למפקח ב – 4 עותקים לאישור האדריכל, מתכנן החשמל ומתכנן האינסטלציה וצוות הטכני של המוסד. בנוסף לכך, באם יידרש, יגיש הקבלן לאישור דוגמה של הפס המוצע.

5. מבנה הפס לכלל האזורים  – הפס עשוי אלומיניום המיוצר במשיכה ועם ציפוי אנודייז בצבע כסף מט בהיר, עובי הציפוי 100 מיקרון, או צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל. הפס מסופק קומפלט עם כל הצנרת והמערכות הפנימיות והוא יחוזק לקיר עם מחזיקי מרחק מחומר זהה לפס. מבנה הפס מודולרי ומכסי הכיסוי יהיו בסטנדרט אורך אחיד. המכסים (פנלים) מחוזקים לפס באמצעות סידור קפיצי מיוחד ללא ברגים. המכסים צמודים זה לזה באופן מושלם. גם פתיחת המכסים בהם מותקנים השקעים לא תחייב פתיחת ברגים כלשהם. בחזית הפס יותקן שילוט ברור ומלא ובתוכן כפי שיסוכם. השילוט חרוט על גבי הפנלים או יחובר עם ברגים לפנל.

בחדר התאוששות הקבלן יבצע תוספת שקעים בלבד בפס אספקה קיים, כנדרש למיטה ולפי התוכניות.
התוספת תהיה זהה לאביזרים הקיימים בפסים הקיימים.
ג ז י ם
· הצנרת בפס עשויה מנחושת דרג "K" ובקוטר מינימלי של: "1/2 (נומינלי) עבור חמצן, וואקום. הצנרת תותקן תוך שמירה על ניקיונה, כמתואר במפרט צנרת גזים רפואיים וב – 01 – G. הצנרת מחוברת בהלחמת כסף 5% לפחות. אין לבצע כל חיבור הברגה.

· שקעי הגזים בפס יהיו מסוג חיבור מהיר, מאושר על ידי מכון התקנים ותואם לתקן
 G- 01. כל שקע נושא עליו סימון בר-קיימא המזהה את סוג החיבור. השקעים כדוגמת תוצרת "זילברמן" דגם 140 BH   (מלבניים).

· כמות השקעים בכל קומפלט, מספר הקומפלטים ומיקומם ביחס למיטות בכל חדר וחדר יהיה בהתאם לרשימת פסי האספקה, כפי שיימסר לקבלן בזמן הביצוע.

הצנרת תהיה דרגה "K" לפי תקן ארה"ב. הספחים יהיו מנחושת מתוחה, מולחמים בהלחמת כסף עם נתך "4003" עם 40% כסף מתוצרת "דגוסה" – גרמניה או שווה ערך מאושר.

חיבורי "פליר" – אסורים. כל החיבורים לשסתומים ולשקעים יבוצעו באינוך.
מעבר הצנרת בין התקרה המונמכת (מהצנרת המותקנת ע"י אחרים) הינו בתוך תעלה מתכתית עם מכסה אלומיניום להגנה לפי אישור המפקח ומהנדס האינסטלציה. הצנרת קומפלט והתעלה מהווה חלק ממבנה הפס.

מבחנים ובדיקות
1. בדיקת קבלה
· הפסים ייבדקו במפעל היצרן בדיקת לחץ של 12 אטמ' 24 שעות (מפל לחץ מירבי מותר 0.5 אטמ'). הבדיקה באמצעות אוויר דחוס רפואי (יבש ונקי משמן!) כל פס יצויד בתעודה המאשרת את בדיקתו. לאחר התקנת הפסים בשטח וחיבורם אל הצנרת בקופסאות החיבורים יש לערוך:

· בדיקת לחץ סופית למערכת באותם תנאים כפי שפורטו בסעיף הקודם.

· בדיקת אימות לשם הבטחה כי לכל אחד מהשקעים מגיע הגז המתאים. (בדיקת הצלבות).
2. כל מערכת לגזים רפואיים תבוצע בהתאם לכל ההוראות של משרד הבריאות הנכללות במפרט 01 – G מהדורה 96 / 2.

שיטות המדידה
1. הכמויות יימדדו נטו בגמר העבודה, ללא כל תוספת עבור פסולת, נפולת ו/או שאריות חומר פגום וכו'. המדידה תבוצע בנוכחות המפקח ו/או בא כוחו המוסמך.

2. המחירים שהקבלן ינקוב בכתב הכמויות יהווה כיסוי לכל פריט בשלמותו, כולל כל אביזרי העזר והחיזוקים וחומרי הלוואי (כגון: ברגים, דיסקיות, נעלי כבל וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד. התשלום יהיה עבור אותם הפריטים ו/או העבודה אשר בוצעו ונמדדו בפועל. לא ישולם עבור פריטים או כמויות שלא בוצעו גם אם הם מופיעים בכתב הכמויות. 
מחירי היחידה המוצגים בפריטי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

1) כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם.

2) כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרטים ובמפרט המיוחד והמשמעות מהם במידה ואין עבודות לו נמדדות בפריטים נפרדים.

3) השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, מכונות וכו', הרכבתם ופירוקם.
4) הובלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו, כולל הסעות עובדים.

5) הוצאות כלליות של הקבלן, כמו שמירת ציוד באתר.

6) הוצאות מימון, ביטוח, מיסים סוציאליים וכד'.

7) רווחי הקבלן.

3. כל הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים הספקה, הרכבה, התקנה וחיבור, פרט אם צוין אחרת. מחיר בסיסי המצוין בכתב הכמויות מאפשר בחירה של הציוד. לאחר מסירת המכרז, על הקבלן להוסיף למחיר הבסיסי בסעיף האספקה את הציוד שייבחר ולא ישתנה בהתאם.
אופני מדידה 

המדידה מתייחסת לעבודה שיש לבצע בפסי האספקה ובקשר להתקנתם וחיבורם. להבדיל משיטת המדידה במבנה, נקודות המדידה בפסים כוללים גם את האביזרים.

הכמויות הינן באומדנא וייתכנו שינויים עד 30% בסה"כ האורכים הכלליים של הפסים ושינויים עד ל – 100% בכל סעיף בנפרד. כל זאת ללא שינוי במחירי היחידות. כל הפסים ועמודות אספקה כיחידות קומפלט. 

כל פס יוגדר בנפרד עם פירוט של מקום התקנתו ומספר עריסות / מיטות שהוא ישרת. מחיר הפס יכלול את מחיר מתלים לציוד, חיווט פנימי מושלם ושילוט, שקעי גזים רפואיים וצנרת גזים בתוך הפס. 

כמו-כן כלולים במחיר הפס פס ירידה זהה לסוג הפס מהתקרה ועד לפס האספקה שקוע בקיר, או גלוי חיצוני על הקיר בהתאם לתוכניות וכן קופסאות התחברות לגזים לרבות ברזי ניתוק מסוג "NIBCO" כדוריים, מעבר מלא משלושה חלקים ועל פי תקן G-01 וכן פס ירידת צנרת מהתקרה לקופסה זהה לסוג הפס שקוע בקיר, או גלוי חיצוני על הקיר בהתאם לתוכניות.
רשימת אביזרי צנרת
	שסתומים
	יעוד

	NIBCO 590
	קווי גזים/אויר דחוס

	 NIBCO 595
	ואקום


עמודות אספקה לגזים
הקבלן יספק ויתקין עמודות אספקה בחדרי הניתוח 1,2,4,5 כדוגמת הקיימות בחדר 3 (בתוספת CO2 בחדרים 1,2).
העמודות מסומנות A, A1, B, B1 בתוכניות.
כל עמודה תהיה עם חזית מטרספה ותכלול, צנרת לגזים רפואיים, שקעים כדוגמת הקיים (בתוספת CO2 בחדרים 1,2), לוח התראות, קופסת ויסות אוויר לחץ גבוה, סילוק גזי הרדמה וכל הקיים.
כמו-כן כוללת העמודה תעלת ירידה אנכית מאלומיניום עבור צנרת הגזים וכבל הזנת חשמל (בגובה כ- 2 מטר) והתאמה לפס חשמל קיים בקיר.
מנשא עילי לגזים רפואיים
כללי
התקנת מנשא עילי לגזים רפואיים בחדרי ניתוח מרכזיים 1,2,4,5 בביה"ח ע"ש ברזילי באשקלון.
העבודה כוללת:
1. התקנת מנשא עילי (בום) בחדרי ניתוח מרכזיים 1,2,4,5.
2. מערכות גזים – התחברות לחמצן, אוויר רפואי לחץ גובה, נייטרוס, דו תחמוצת הפחמן CO2, הוצאת גזי הרדמה, ואקום ואוויר רפואי תהיה מאספקות ראשיות קיימות בצנרת נחושת דרג "K" כולל ספחים.
3. התחברות תשתיות חשמל בלוח חשמל ראשי בחדרי ניתוח מרכזיים.
תיאור המערכות הקיימות
גזים

בחדרי ניתוח מרכזיים קיימת צנרת אספקות ראשיות בחלל גג הטכני של המבנה. ניטרוס, אוויר רפואי לחץ גבוה, הוצאת גזי הרדמה, חמצן, אוויר רפואי ואקום ודו תחמוצת הפחמן CO2 הקבלן יתחבר לצנרת הקרובה בחלל הגג. הקידוחים שיבוצעו יהיו כלולים בעלויות המינשא.
תיאור מכלל המנשא (CONSOLE)
בחדרים 1,2,4,5  יותקן בום עולה / יורד חשמלי זהה לקיים בחדר ניתוח 3 (בתוספת CO2 בחדרים 1,2 בלבד).
הבום יכלול:
1. שקעים לגזים כמפורט להלן:
· שקע לחמצן (O2) בצבע כיסוי ירוק בכמות 2 יח'.
· שקע לואקום (SUCTION) בצבע כיסוי לבן בכמות 2 יח'.
· שקע לאוויר רפואי נשימתי בלחץ 5 אטמ' בצבע כיסוי שחור בכמות 1 יח'.
· שקע לאוויר רפואי לחץ גבוה 1 יח'.
· שקע נייטרוס N2O – 1 יח'.
· שקע לפינוי גזי הרדמה – SC – 1 יח'.
· שקע דו תחמוצת הפחמן CO2 בחדרי ניתוח 1,2 בלבד.

הערה: כל שקע גזים יכלול מד לחץ (MANOMETER) ללא התראות וכן התקן לנעילת התקעים למניעת היתלשותם המקרית.
2. שקעי חשמל בהתאם לתקן ישראלי כמפורט להלן:
· שקע חשמל בכמות 10 יח' (שקע כח גויס עם נורית סימון).
· שקע הארקה בכמות 6 יח'.
הערה: כל שקעי החשמל יכללו הארקה יוזנו במתח פאזי V 230  ותדירות HZ 50.
3. מתגים להפעלה של התנעה חשמלית אנכית מעלה ומטה.
4. מתג נעילת התנועה הסיבובית של כל מפרק.
5. שקע יציאה לחיבור למחשב מרכזי בכמות 2 יח' (שקע תקשורת 545 R דגם גביס).
הערה: שקע היציאה למחשב מרכזי מהמינשא העילי עם חוט השחלה בלבד לחיבור בעתיד.
6. מדף לנישאת מוניטור במשקל מכסימלי של 50 ק"ג.
7. מגירות שימוקמו מתחת למדף במוניטור בכמות 2 יח'.
הערה: 
מגירה עליונה תהיה בעלת עומק של 500 מ"מ.
מגירה תחתונה תהיה בעלת עומק של 500 מ"מ.
8. מתקן תליה למשאבות מזרק / עירוי (כדוגמת LV.POLE) לכמות 4 משאבות בו זמנית + שקיות עירוי.
9. מסילת תליה כולל טפסים אוניברסלים למד ספיקה, צנצנת ואקום וכו' (2 יח' טפסים).
10. הקיבוע יהיה באחריות הקבלן, יש להגיש חישוב וצורת התקנה. 

יש לקבל אישור קונסטרוקטור לפני קביעתו ולהציגו בפני מפקח ביה"ח.
11. מערכת AUDIO VIDEO
· המנשא כולל הכנה לשקע חיבור מסוג AUDIO VIDEO.
12. ההצעות לדגמי המינשא כמפורט לעיל יהיו בגרסתם האחרונה והחדישה ביותר.
13. דגמי המינשאים המוצעים יאושרו ע"י צוות הרפואי וצוות הנדסי של ביה"ח המתאימים ליעוד הנדרש.
14. על הספק להציג אישור אמ"ר או פטור ממנו בעת אספקת הטובין ואישור CE MARK.
15. דגם המנשא יעמוד בתקן בטיחות חשמלית למכשור רפואי. יש לציין את התקן בו עומד כל סוג מינשא ולצרף אישור של מכון אובייקטיבי.
16. על מגיש ההצעה לקבל אחריות כוללת לכל הפרוייקט גם אם הינו נדרש להפעיל ספקי משנה על מנת לענות על כל דרישות המפרט.
17. ההצעה תכלול את סוגי העוגנים ומימדיהם,  התואמת למנשא העילי הנדרש כולל אישור קונסטרוקטור.
18. ההצעה תכלול עלות המינשא הרכבתם וחיבורים לתשתיות של ביה"ח.
19. אינסטלציה החשמלית כולל תעלות למינשא העילי מלוח החשמל הראשי עד למנשא כולל במחיר המינשא.
20. התחברות כולל צנרת לגזים רפואיים מתשתיות ביה"ח הקרובים לאיזור המנשא כוללים במחיר המינשא.
21. אספקה והתקנת המינשא כולל התשתיות כלולים במחיר המינשא.
נספח 1 – מפרט למינשא עילי – בום לחדר ניתוח
	מס
סד
	הדרישות
	בום 2 זרועות

	1
	הפעלה חשמלית
	כן

	2
	LOAD CAPACITY
	60 ק"ג לפחות

	3
	RITATION OF GAS HEAD  יש להוסיף אפשרויות עצירת הסיבוב בזווית º30 ממצב חזיתי ואח"כ כל º60 לכל צד מהמצב החזיתי לצד ימין והן לצד שמאל.
	º300 לפחות

	4
	ROTATION OF SUPORT ARM  - לפי נתוני יצרן
	

	5
	VERTICAL LIFT – יש להגביל את עלות הזרוע במצב מורם כך שלא תיפגע בתקרה.
	650-750 mm

	6
	SUPPORT ARM LENGTH – אורך זרועות
	פירוט בדרישות

	7
	LOAD PLATTFORM SIZE – לפי נתוני יצרן מדף למוניטור
	D 480 mm X 550

	8
	WEIGHT
	Kg 119  APPROX

	9
	על יצרן הבום לרכוש ולהתקין בבום את כל שקעי הגזים והחשמל הנדרשים בהתאם למפרט.
	כן

	10
	על יצרן הבום לחווט את שקעי החשמל הנדרשים על מעגלים נפרדים בקבוצות של 2 שקעים לכל מעגל, אין לכלול על אותו מעגל שקעים מוזנים מ- UPS 
	כן

	11
	על יצרן הבומים לרכוש ולהתקין את שקעי ההארקה המיוחדים להשוואת פוטנציאל כנדרש.
	כן

	12
	אינסטלציית החשמל שבתוך הבום חייבת להיות עפ"י דרישות התקן הישראלי 5740 (עבור אתרים רפואיים בקבוצת שימוש 2) ובהתאם לחוברת "הנחיות לתכנון מתקני חשמל רפואיים בבתי חולים מאוקטובר 1985 של מרכז קופ"ח (כמצוין בתמונה E1  בעמוד 34 המבוססת על 29 SETTE 211, TEIL  0750 VDE / 211 TEIL   0750 DIN) בכל הנוגע לחיבורי הארקות שוות פוטנציאל, למרחקי יציאות הגזים מיציאות החשמל (מינימום 20 ס"מ) וכד'.. בהתאם לכך יש להאריק את כל חלקי המתכת שבבום (כולל צנרת, שקעים, פנלים וכו'..) באמצעות כבלי הארקה בעלי חתך של 4 ממ"ר לפחות שיחוברו כולם לנקודה מרכזית אחת על הבום – נקודה שתהיה נגישה באיזור תליית הבום ושאפשר יהיה לחבר אליה כבל הארקה מרכזי בעל חתך 16 ממ"ר המגיע מארון החשמל המרכזי מפס ההארקות "PE" – זאת בנוסף לכבלי ההארקה המגיעים לשקעי חשמל.
	כן

	13
	על יצרן הבום להתקין שילוט בר קיימא (אם ע"י חריטה ומילוי צבע , או ע"י לוחית שילוט מפלסטיק סנדביץ') לכל שקעי הגזים והחשמל אשר יציינו בכל מקרה את סוגי הגזים, סוגי ההזנות, מעגלי החשמל וכד'.. בהתאמה. כמו-כן יותקן שילוט מזהה מחובר כנ"ל גם לכפתורי ההפעלה החשמלית, לעלייה וירידה.
	כן

	14
	על יצרן הבום להשחיל בבום 3 כבלים לתקשורת עבור מיקרופון, אינטרקום ומחשב אשר יגיעו לקופסא מיוחדת לתקשורת. יש להשאיר עודף כבל של 3 מ' לערך, בנקודת התליה של הבום עבור כל כבל.
	כן

	15
	הבום חייב לעמוד בכל הדרישות הנ"ל כתנאי לקבלתם ע"י המזמין, כולל בדרישות גבהי תליה.
	כן

	16
	גובה רצפת תקרה בטון.
	M 4.0 +

	17
	קופסת ברזי ניתוק לכל גז בכניסה למנשא העילי.
	כן

	18
	קופסת מהדקי חשמל בכניסה למנשא העילי.
	כן

	19
	קונ' לתקרה בקצה העליון של המנשא בתקרה משופעת בחדרים 1,2,4.
	כן


אספקה והתקנת מיכל צובר נייטרוס
הנחיות כלליות
כל העבודה תבוצע על ידי חברה מקצועית מוסמכת להתקנת מערכות מסוג זה, אשר ביצעה עבודות התקנת צוברי גזים רפואיים בעבר ומאושרת על ידי המזמין והמפקח כדוגמת מפעלי "מקסימה מדיקל בע"מ".
הקבלן יהיה בקיא בתקנות הקשורות לעבודה מסוג זה לרבות נוהל 01 – G מהדורה שנייה (2004), תקן 99 NFPA מהדורה 2002.

כל רכיבי המערכת יהיו נקיים במקור לשימוש בחמצן (ע"י יצרני הרכיבים). 

ניקוי הרכיבים ע"י יצרן מערכת האספקה, מותר בתנאי שמבוצע בכפיפות לדרישות התקן האמריקאי: CLEANING EQUIPMENT FOR OXYGEN USE -:4.1-G / CGA.

הקלה זו אינה חלה על הצינורות, על שסתומי ניתוק כדוריים ועל רכיבים אחרים שנדרש עבורם במפורש ניקוי מקורי ע"י היצרן שלהם.

המערכת ורכיביה יסומנו ע"י אמצעי זיהוי, הוראה והתראה באופן ובכמות הנדרשת לזיהוי מוחלט של תפקידם, מגבלותיהם, לחצי העבודה המותרים עבורם ורמת הסיכון שלהם, כמפורט בהמשך.

רכיבי המערכת ייבדקו כל אחד בנפרד לפני אספקתם והתקנתם והמערכת תיבדק כמכלול לאחר התקנתה באתר, כנדרש בפרק 9 בנוהל 01 – G.
פרטי המערכת
הצובר
3.1.1 מבנה הצובר וחומרי המבנה שלו יתאימו לנוזל הקראוגני (נייטרוס אוקסייד) שיאוחסן בו.

ההתאמה מתייחסת אך לא מוגבלת לטמפרטורות, ללחצים ולתכונות הכימיות של הנוזל. דרישה זו חלה באותה מידה על כל רכיבי הצובר ובכלל זה השסתומים והאביזרים המחוברים אליו.

3.1.2 קיבולת הצובר 1,000 ליטר.

3.1.3 הצובר מיוצר ובנוי ממיכל פנימי מפלב"מ ומעטפת חיצונית מפלדת פחמן.

הבידוד התרמי של המיכל הפנימי, בחלל שבינו ובין המעטפת החיצונית, יהיה ע"י חומר בלתי דליק וע"י ואקום. איכות הבידוד ויעילותו יתאימו לתנאי האקלים בישראל.

3.1.4 הצובר מתוכנן, מיוצר, מצויד ונבדק לפי תקן האיחוד האירופאי מס' 13458 EN או לפי תקן "PRESSURE VESSEL CODE & ASME BOILER" עדות להתאמת הצובר לתקן הייצור תסופק בכתב ע"י יצרן/ספק הצובר כשהיא מאושרת ע"י גוף בדיקה בינלאומי מוכר או ע"י מעבדה מוסמכת בארץ.
EN 13458-1:- Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Fundamental requirements.

EN 13458-2:-    Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Design, fabrication inspection and testing.

EN 13458-3:- Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Operational requirements.

3.1.5 המיכל הפנימי והמיכל החיצוני של הצובר יהיו מצוידים בכל אמצעי הביטחון הנדרשים על פי תקן הייצור. 

אמצעי הביטחון כוללים אך לא מוגבלים לשסתומי בטחון ודסקיות פריצה. אמצעי הביטחון יותקנו באופן שלא יהיו חשופים לפגיעה פיזית ובאופן שלחות, מים ולכלוך לא יצטברו בהם ולא יפגעו בתפקודם.

3.1.6 הצנרת הפנימית והאינטגרלית של הצובר תהיה מפלב"מ L 316. 

3.1.7 השסתומים והאביזרים של הצובר יהיו מקוריים של היצרן ויהיו נקיים לשימוש בחמצן. השסתומים של הצובר שזורם בהם או עשוי לזרום בהם נוזל קראוגני יהיו עם קני הפעלה  ארוכים.

3.1.8 הצובר יסופק עם מכלול האביזרים והשסתומים הנדרשים להפעלתו בצורה סדירה ובטוחה ולבקרת פעולתו ובכלל זה הרכיבים המפורטים להלן:
· חיבור מילוי כולל מחבר ופקק, מסנן, קו מילוי עליון וקו מילוי תחתון עם שסתומי ניתוק ושסתומים חד כיווניים שאינם מאפשרים זרימה חוזרת לחיבור המילוי. שסתום ניתוק ידני יותקן בחיבור המילוי לניקוז עודפי הנוזל אחרי המילוי.

· מעגל בניית לחץ כולל שסתומי ניתוק, שסתומים חד כיווניים, שסתום בקרת לחץ וסליל בניית הלחץ.
· מעגל חסכון (ECONOMIZER) לפריקת עודפי הלחץ מחלל הגז של הצובר לקו הנפקת הנוזל במבוא המאייד כולל שסתומי ניתוק, שסתום חד כיווני ושסתום בקרת לחץ אחורי (BACK PRESSURE REGULATOR).
· שני שסתומי ביטחון למיכל הפנימי עם שסתום תלת דרכי להחלפה ביניהם.
· שתי דסקיות פריצה למיכל הפנימי או זוג נוסף של שסתומי ביטחון.
· דסקית פריצה למיכל חיצוני.
· שסתומי פריקת לחץ בקטעי צינור שבהם עלול להילכד נוזל.
· חיבור למד ואקום חיצוני.
· מד לחץ (ביחידות BAR).
· מד גובה נוזל (מד תכולה).
· לוח מחוונים מותקן בחזית הצובר, עליו מחוברים מד הלחץ ומד גובה הנוזל ועליו מוטבעים נתוני הצובר ותרשים הזרימה שלו.
· מפסק גובה נוזל להתראה על תכולה נמוכה.
· משדר/מתמר גובה נוזל עם תצוגה מקומית ויציאה אנלוגית MA 4-20 במקום מפסק גובה הנוזל (אופציונאלי לפי דרישת המזמין).

3.1.10 הצובר יסופק לאתר כשהוא נקי ברמה של שימוש בחמצן וכשהוא מלא בחנקן יבש ונקי. כך הוא יישמר במהלך התקנתו עד המילוי הראשוני שלו. אסור בהחלט להביא למצב הכרוך בחדירת אוויר מהסביבה לחלל הצובר.

3.1.11 על הקבלן לבדוק לפני הובלת הצובר לאתר ההתקנה את מסלול הנסיעה בתוך המוסד ולוודא שהמסלול מתאים וחופשי ממכשולים ומגורמי סיכון. שינוע הצובר, הרמתו והצבתו במקום יבוצעו בכפיפות להוראות היצרן.
3.1.12
 רגלי הצובר יעוגנו לבסיס הבטון באמצעות ברגי עיגון או בשיטה מתאימה.


רגלי הצובר יתוכננו להתקנתו כך שיוגבה 45 ס"מ מעל ריצפת הבטון (הבסיס) כך שיהיה מעל דפנות המעצרה וכן בהתחשב בשיפועי הבסיס.
3.1.13 הצובר ושאר רכיבי המערכת יחוברו להארקה. הארקת הצובר תיושם, הלכה למעשה, על פי הכללים ההנדסיים המעוגנים בחוק החשמל ובתקנים. ההארקה תחובר לרגל הצובר ולא לגופו. ההתנגדות החשמלית בין הצובר לבין האדמה לא תעלה על 100 אום. (לדיון)

3.1.14 התקנת הצובר, בדיקתו לאחר ההתקנה, המילוי הראשוני וההפעלה הראשונית שלו, פעילויות אלה תבוצענה בכפיפות להוראות יצרן הצובר וע"י גורם שהוכשר והוסמך לכך ע"י היצרן.

צנרת וחיבורים

3.3.1 הצינורות, החיבורים והאביזרים המותקנים במערכת אספקה מצובר יענו על הדרישות המעוגנות בנוהל 01 – G.

3.3.2 הצינורות יהיו ללא תפר נקיים במקור לשימוש בחמצן. צינורות שבהם זורם או עשוי לזרום נוזל קראוגני (הצינורות עד המאייד לפחות) יהיו מפלב"מ L 316. צינורות גז בלחץ נמוך יהיו מנחושת דרג K.

3.3.3 כל הצינורות שבהם זורם או עשוי לזרום נוזל קראוגני יותקנו באופן שיאפשר להם התפשטות חופשית על ידי כיוון בצנרת ותמיכות תואמות.
3.3.4 המרווח בין צינור שבו זורם או עשוי לזרום גז במצב צבירה נוזלי ובין צינור אחר או בינו ובין קיר או רצפה לא יהיה פחות מ – 20 ס"מ.
3.3.5 כל החיבורים שאינם קבועים יהיו בלעדיים לגז המסופק ולא ניתנים להחלפה בחיבורים של גזים אחרים. השימוש במתאמים לעקיפת דרישה זו אסור בהחלט.
3.3.6 צינור המילוי לצובר יהיה קצר וישר ככל האפשר ללא עיקולים שהנוזל עלול להילכד בהם. בקצה צינור המילוי יותקן חיבור מילוי עם פקק. הפקק יהיה קשור לחיבור המילוי ע"י שרשרת. חיבור המילוי יהיה בתחום המאצרה שבה יותקן הצובר.
חיבור המילוי של הצובר, חיבורי הפליטה של שסתומי הביטחון, דסקיות הפריצה וחיבורים חשופים אחרים במערכת יותקנו עם הפתח שלהם כלפי מטה ויהיו מוגנים מפני הצטברות לחות, מים ולכלוך בתוכם.
3.3.7 צינורות גמישים אם זורם בהם או עשוי לזרום בהם נוזל קראוגני יתאימו במיוחד לשימוש זה ויהיו עם צינור פנימי ומעטפת משוריינת, שניהם מפלב"מ 316.
לחץ העבודה המירבי המותר בצינורות הגמישים לא יהיה במקרה זה פחות מ – 70 BAR.
3.3.8  במוצא מערכת אספקה מהצובר יותקנו שני ווסתי לחץ קו במקביל. אחד מהם יהיה פעיל והשני לגיבוי. במבוא כל ווסת לחץ ובמוצאו יותקן שסתום ניתוק. 
ווסת הלחץ יהיה מצויד במד לחץ אינטגרלי או שיותקן לחליפין אחד נפרד במוצאו.
ווסת לחץ הקו יהיה לפי תקן האיחוד האירופאי 738-2 EN או תקן אחר שווה ערך. ווסת הלחץ יהיה מצויד במסנן אינטגרלי או שיותקן, לחליפין, מסנן נפרד לפניו.
ווסת הלחץ וחומרי המבנה של רכיביו יתאימו לגז הרפואי המסופק, לספיקה וללחצי העבודה המתוכננים.
EN 738-2: Pressure regulators for use with medical gases-

 Part 2:-Manifold and line pressure regulators.

3.3.9 במוצא כל ווסת לחץ יותקן שסתום ביטחון. לחץ הפריקה של השסתום יהיה 150% מלחץ העבודה המתוכנן בנקודת התקנתו אך לא יותר         מ – BAR 10.
3.3.10 שסתום ביטחון יותקן בקו האספקה במוצא המאייד ובכל נקודה נוספת בצנרת בה עלול להילכד נוזל קראוגני.
3.3.11 שסתומי ביטחון יחוברו לצנרת המישרין ללא שסתומי ניתוק וללא אביזרים שעלולים להגביל את הזרימה דרכם. השסתומים יותקנו באופן שלא יצטברו מים ולכלוך בחיבורי הפליטה שלהם.
שסתומי הביטחון יהיו מופעלים קפיץ וייסגרו אוטומטית כאשר הלחץ במבואם ירד מתחת ללחץ הפריקה. גוף השסתום יהיה מפלב"מ או מפליז. הקפיץ יהיה מפלב"מ.

אמצעי בקרה והתראה
3.4.1 הקבלן
 יבצע מערכת בקרה אשר תבצע את הפונקציות הבאות:
· העברה בין מקורות האספקה כמפורט בהמשך.
· הצגת נתוני התפעול של המערכת.
· התראה על תקלות ומצבים חריגים.
3.4.2 עקרון הפעולה של המערכת תהיה כמפורט:
· המערכת תספק את הצריכה השוטפת מהצובר.
· אם לחץ הגז המסופק מהצובר או אם הצובר מתרוקן (25%) או שאינו מסוגל לספק את הצריכה מסיבה כלשהי, תעבור המערכת אוטומטית למצב אספקה מגלילים (מתוך ענף אחד במערכת דו ענפית). ההעברה תהיה כרוכה בהפעלת ההתראה.
· אם לחץ הגז המסופק מענף הגלילים הפעיל נופל או אם מתרוקנים הגלילים ומגיעים ללחץ 10 BAR או שענף הגלילים אינו מסוגל לספק את הצריכה מסיבה כלשהי, תעבור המערכת אוטומטית למצב אספקה מהענף השני של הגלילים. ההעברה תהיה כרוכה בהפעלת ההתראה.
3.4.3 מערכת הבקרה וההתראה תספק את כל ההתראות והאינדיקציות הנדרשות בתקן ותרוכזנה בלוח פיקוד והתראה "לוח התראה מקומי" ולרבות:
3.4.3.1 התראה אור-קולית תסופק ע"י מערכת הבקרה והתראה בכל אחד מהתנאים והמקרים המפורטים להלן:
· החלפה בין מקור אספקה ראשוני למקור אספקה משני.
הפעלת המקור הרזרבי.
· לחץ גבוה בקו האספקה הראשי – 20% מעל לחץ העבודה הנומינלי.
· לחץ נמוך בקו האספקה הראשי – 20% מתחת ללחץ העבודה הנומינלי.
· תקלה חשמלית.
· מפלס נוזל נמוך במקרה שמפלס הנוזל בצובר מגיע ל – 30% מהמפלס המלא.
· לחץ גבוה בצובר במקרה שלחץ הצובר עולה ומגיע              ל – 120% מלחץ העבודה הנומינלי.
3.4.4 פונקציות ההעברה בין מקורות האספקה כמפורט לעיל תבוצענה באמצעות מנגנון העברה אמין המבוסס על עקרון הפרשי לחצים, עם מינימום גורמי תקלה.
מערכת הפיקוד תתוכנן באופן כזה שתקלה בודדת במנגנון ההעברה האוטומטי או באחד מרכיביו לא תפגע ברצף האספקה ובלחץ של הגז הרפואי במוצא המערכת.
3.4.5 פונקציות הבקרה וההתראה תבוצענה באמצעות המכשירים המפורטים להלן בין היתר:-
· מפסק גובה נוזל או לחליפין מתמר/משדר גובה נוזל עם יציאה אנלוגית (MA 4-20).
· מפסקי לחץ או מתמר לחץ אנלוגי מחוברים לחלל הגז של הצובר להתראה על לחץ גבוה ועל לחץ נמוך בצובר.
· מפסקי לחץ או מתמר לחץ אנלוגי במוצא שסתום הניתוק הראשי של המערכת להתראה על לחץ גבוה ועל לחץ נמוך ברשת האספקה במוצא המערכת.
· כל מכשיר בקרה אחר הנדרש ליישום פונקציות הבקרה וההתראה הנדרשות במערכת אספקה מצובר ולשמירה על בטיחות המערכת.
· כל צובר יהיה מצויד במד לחץ אינטגרלי מחובר לחלל הגז שלו. מד לחץ יותקן במערכת במבוא כל ווסת לחץ ובמוצאו. מד לחץ יותקן סמוך לכל נקודת חיבור של חיישן לחץ או מפסק לחץ. מד הלחץ יחובר לצנרת דרך שסתום חד כיווני מיוחד כמפורט לעיל או דרך שסתום ניתוק ידני מיוחד שמאפשר פריקת הלחץ מהמכשיר לצורך בדיקתו. מד הלחץ יענה על הדרישות המעוגנות בתקן.
סימון וזיהוי
רכיבי המערכת יסומנו ע"י אמצעי זיהוי, התראה והוראה באופן ובכמות הנדרשים לזיהוי מוחלט של תכולתם, תפקידם, מגבלותיהם, כיווני הזרימה, לחצי העבודה, הטמפרטורה ורמת הסיכון שלהם, כמפורט להלן בין היתר:
3.5.1 לכל שסתום, אביזר או רכיב מרכיבי המערכת תוצמד תווית זיהוי עליה חרוט או מודפס מספר זיהוי של אותו רכיב. על תוויות הזיהוי של שסתומי הניתוק יסומן גם מצב השסתום (פתוח בדרך כלל / סגור בדרך כלל).
3.5.2 מספר הזיהוי ופרטי הרכיב יצוינו, במקביל, בתוכנית החיבורים ובשאר המסמכים הטכניים של המערכת. אין להעניק את אותו מספר לשני רכיבים גם אם הם זהים ומשמשים לאותה מטרה.
3.5.3 החיווט החשמלי יסומן לצרכי זיהוי ע"י מספרים בשני הקצוות. המספרים יהיו זהים לאלה שמצוינים בתוכנית החיבורים. לחליפין יסומן החיווט ע"י צבע שונה לכל גיד.
3.5.4 לכל נורת התראה או נורת סימון תוצמד הגדרה מדויקת וחד ערכית של הפונקציה המבוקרת באמצעותה.
3.5.5 מד לחץ, מפסק לחץ וכל מכשיר בקרה אחר בין אם מותקן בלוח או במקום אחר ישא מספר זיהוי כנדרש לעיל וישא תווית עם שם הגז. בתווית הזיהוי של מד לחץ או מפסק לחץ שאינו מחובר במישרין לצנרת תצוין נקודת המדידה במפורש.
3.5.6 הצובר ישא שלט תקני שכולל את הסיווג הבטיחותי של תכולתו, קוד פעולות החירום ומספר האו"ם. השלט יוצמד לדופן הצובר במקום בולט.
3.5.7 בכל גישה לאתר יותקן במקום בולט שלט זיהוי עליו מצוינים פרטי המערכת, סוג הגז המאוחסן בה ומספר טלפון למקרי חירום.
3.5.8 בכל החזיתות של אתר ההתקנה יוצמדו לגדר או לקירות שלטים שאוסרים עישון, אש גלויה וניצוצות.
3.5.9  בכל מקום סמוך למערכת שעשויים להניח בו חומרים דליקים ולו באופן זמני יוצב שלט שאוסר זאת.
3.5.10 בכל מקום סמוך למערכת שעשויים להחנות בו כלי רכב, בתחום האסור לחניה, יוצב שלט איסור חניה.
3.5.11 שלטי הוראה והתראה נוספים יותקנו לפי הצורך בכל מקום ובכל מקרה שהם נדרשים ו/או מתחייבים לשמירה על בטיחות המערכת, בטיחות המפעיל ובטיחות המשתמשים.
3.5.12  אמצעי הזיהוי הנ"ל יהיו ברורים, עמידים ואסתטיים. הכיתוב המשולב בהם יהיה בעברית מיושם בהדפסה או בחריטה.
הקבלן יספק ויתקין את כל המערכת שתוארה במפרט זה כמתקן מושלם והכל כלול במחיר למעט ביצוע עבודות אזרחיות להכשרת שטח העמדת המתקן לרבות ביסוס, בסיסי העמדה וגידור.
על הקבלן לספק דרישות בסיסים דרושים מיד עם תחילת עבודתו.
מערכת גיבוי אוטומטית לנייטרוס
במקביל לצובר תותקן מרכזיית אספקה חלופית מגלילים לגיבוי, דו ענפית הכוללת 5 גלילים בכל צד.
המערכת תכלול:
· 5 גלילי חמצן בכל עמודה (סה"כ 5X2) עם ווסת משותף, ווסת קו ופרסוסטט לחץ גבוה.
· לוח העברה אוטומטי (כולל מדי לחץ, פרוסטטים, ברזי פיקוד וכו' – מתקן מושלם).
· לוח התראות ראשי הכולל פנל בקרה אלקטרוני עם לחצן בדיקה, לחצן השתקת פעמון ונוריות ביקורת.

הפנל יתריע על:
· תקלה בקו אספקה ראשי.
· אספקה ממרכזית הגיבוי.
· בלוני לחץ בקו אספקה.
· חיווט ופיקוד הנ"ל עד לבקרת ביה"ח והעברת האינדיקציות שפורטו.



המערכת תהיה מושלמת ותקנית כדוגמת תוצרת "זילברמן" או ש"ע מאושר.
עבודות בינוי אזרחיות להתקנת צובר
בסיס בטון / מעצרה
הקבלן יבנה בסיס בטון, המשמש גם כמעצרה, עבור הצובר במידות (2.5X2.5) מ"ר (שטח פנימי).
הבסיס יוקף בדופן חיצונית מבטון (קיר) בגובה 40 ס"מ כך שתיווצר מעצרה למיכל המותקן על הבסיס.
הרצפה והבסיס יבנו מבטון מזויין, ברצף להבטחת אטימות.
הבסיס והכשרת השטח עבורו יתוכננו על-ידי הקבלן באמצעות קונסטרוקטור והתכנון יועבר לאישור קונסטרוקטור מטעם ביה"ח.
הבסיס יחושב למשקל של 1000 ק"ג / מ"ר.
ריצפת הבטון / מעצרה תהיה מעל פני הקרקע בפיתוח סביבה. פני הבטון יהיו מוחלקים עם שיפוע קל לנקז ברצפה בנקודה הנמוכה ביותר ומוצא ממנו עם צינור ומגוף סגור.
דפנות המעצרה יגמרו בפינות קטומות ומוחלקות.
גידור
קבלן יבצע גידור סביב מיקום התקנת הצובר ע"י גדר בגובה 1.75 מטר בתוספת דלת ננעלת שנפתחת החוצה.
פתיחת הדלת מבפנים תהיה קלה ולא תחייב בשימוש במפתח.
הגדר תהיה גדר רשת מרותכת בתוך מסגרות פסי פלדה שטוחים ועמודים תומכים כדוגמת תוצרת "יהודה רשתות" דגם "ניו-ג'רסי" ולרבות דלת כניסה כאמור לעיל.
השטח המגודר יהיה במידות 3.5 X 3.5 מ"ר.
מסמך ד'

כתב כמויות בחוברת נפרדת

מסמך ה'
רשימת תוכניות

מסמך ו' - תנאים מיוחדים

לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה - 2005

המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם.
1. בדק, תיקונים ושירותים.
2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה.
3. ריבית עבור הקדמת תשלומים.

4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.

5. נוסח והצמדת ערבויות.
6. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום היקף העסקת עובדים זרים.
7. מקום השיפוט.

עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - 2005 (להלן: " מסמך ב' ") או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.

 חתימת הקבלן ___________________
1.
בדק תיקונים ושירותים
1. פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף 55 של מסמך ב' - להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של המיפרט הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.
1. פרק 05 עבודות איטום 

תקופת הבדק היא 5(חמש) שנים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 
3. פרק 16 מתקני הסקה
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט להלן.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי).

3. תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד-דירתיים היא לתקופות שלהלן החל מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.

במחמם מים סולארי:                     

לאוגר (למעט גוף החימום החשמלי)
- 5 שנים 

לקולט
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

לצנרת (לרבות בידוד הצינורות)
-  שנתיים 

לעבודות ההתקנה
-  שנתיים 

במחמם מים חשמלי (למעט גוף החימום החשמלי):
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת אחריות של מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

4.
פרק 17 מעליות 
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

3. נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק לגבי  כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.

5.
פרק 41 עבודות גינון והשקיה
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה (יום השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום השלמת העבודה). 

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למיפרטים (המיוחד והכללי). 

2. הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן:
1.
לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

2.
א.
פרק 05 עבודות איטום 
לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות האיטום                  כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.
ב.
חוזים לעבודות איטום
      
בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ג.
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

      
לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ד.
פרק 16 מתקני הסקה

       לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות מתקני ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

ה.
חוזים למתקני הסקה

       בחוזים לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ו.
פרק 17 מעליות 
       לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה ועד תום תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף קטן א' 4 ג, ערבות  צמודה כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם.
2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף 35 (11) במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטים, או במיפרטים   (המיוחד והכללי), בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת.

3. ריבית עבור הקדמת תשלומים


אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית


אם על פי הוראת סעיפים 49,48 ו – 50  של מסמך ב', ניקבע שעבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית שביצע קבלן – תתומחר  לפי מחירון "המאגר המשולב" (הוחלף במחירון "המאגר המאוחד") – לא יילקחו בחשבון לענין זה תוספת המקדמים המצוינים במחירון זה.

5. נוסח והצמדת ערבויות (ביצוע וכו' – לפי מסמך  ב')

על אף האמור במסמך ב', בכל מקום בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן – תהא הערבות צמודה למדד  תשומות הבניה למגורים. (ראה סעיפים 8, 36 (1)(ב), 58(1), 60(7) ונספח 1 ).


גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמך ב'  מערך ההצעה/החוזה בתוספת מע"מ כחוק.


על אף האמור במסמך ב', נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצ"ב. 

6. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זרים


על התקשרות זו תחול הודעה מס' 7.12.9  (בתוקף מיום 16.05.2010) של החשב הכללי שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט:  http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

7. מקום השיפוט


בהתאם  להוראת שעה משקי 2002/46 , מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז /מסמך ב' (מדף 3210) לרבות הפרתו יהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

  חתימת הקבלן ___________________
u:\mishpatit\חוזים\קבלן\מסמך ו\'מסמך ו' - 17.5.10 - סופי.doc

ערבות ביצוע
כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ____________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך                                  ש"ח (במילים:                                                                                              

                                                                                                .) שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים, חודש:                   שנת                   -              נקודות. אשר תדרשו מאת:                                                                                                                    
(להלן "החייב") בקשר עם חוזה מס'             /                 -                                                                               ,
                                                                                                                מכרז            /           .
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך __________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: __________________________
    שם הבנק/חב' הביטוח

___________________                          _______________________________________
 מס' הבנק ומס' הסניף 



               כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

__________________             __________________             __________________
   
  תאריך 


  
    שם מלא 


      חתימה וחותמת

