י' בכסלו התשע"ב
6 בדצמבר 2011

חש. 2011-98901

אל:

ועדת הפטור

הנדון: בקשות פטור - למתכנן במשרד הבינוי והשיכון , בהתאם לתקנה 3(4(ב)(3) לתח"ם.

- להלן פניות שהוגשו ע"י משרד הבינוי והשיכון לוועדת הפטור לצורך אישור הגדלת התקשרות עם מתכננים  באתרים בהם מבצע המשרד עבודות פיתוח:

| מס' פניה | תיאור העבודה ומקום העבודה | שם המתכנן | שיטת בחירה | גרסא | תחילת התקשרות לגרסא זו | סיום התקשרות לגרסא זו | היקף כספי בש"ח לגרסא זו | נימוקים להמשך התקשרות | התחלת עבודה של המתכנן באתר מטעם משב"ש | עלות מצטברת בש"ח | צפי להגדלת התקשרות בהמשך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527446 | שטח אש ראש העין כביש עורקי – תכנון חשמל | טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ | מאגר | 1 | 15.12.11 | 28.11.15 | 158,925 ₪ | עדכון מובנה מתהליך + הוספת שלבי תכנון | 1.6.03 | 611,747 ₪ | 100,000 ₪ |
| 527298 | מודיעין – תכנון תחבורה | אמאב תחבורה (1195) בע"מ | מאגר | 2 | 5.12.11 | 22.11.20 | 249,400 ₪ | עדכון מובנה מתהליך + הוספת שלבי תכנון | 30.12.04 | 722,447 ₪ | 400,600 ₪ |
| 527003 | ראש העין מתחם B - תכנון מים וביוב | י. לבל מהנדסים יועצים בע"מ | מאגר | 1 | 15.12.11 | 16.11.17 | 151,540 ₪ | פיקוח עליון | 1.7.98 | 1,067,018 ₪ | 400,000 ₪ |

- מדובר בהתקשרות אשר משיקולים של יעילות וחיסכון יש להמשיכה.

- מדובר בבקשה להמשך התקשרות עם מתכנן בתנאים זהים או בתנאים מיטבים בהתאם לגודל ההתקשרות וכפי שהוסכם בין מנכ"ל משרד השיכון ומנהלת מינהל תכנון והנדסה במשרד השיכון לבין חשבות משרד הבינוי והשיכון.

- אציין כי בנוסף להגדלה המבוקשת צפויה ההתקשרות לגדול בסכום שרשום בעמודה האחרונה בטבלה שלעיל ("צפי להגדלת התקשרות בהמשך").

- לפיכך, הריני ממליץ לאשר את הבקשות לעיל, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתח"ם.

בברכה,

אביחי יפת
		רפרנט שיכון ומקרקעין

העתק:

מר אושיק בן-עטר - סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר
מר איתי לביא - רפרנט שיכון ומקרקעין - סטודנט, משרד האוצר