י' בכסלו התשע"ב
6 בדצמבר 2011

חש. 2011-98945

אל:

ועדת הפטור

הנדון: בקשות פטור - למתכנן במשרד הבינוי והשיכון , בהתאם לתקנה 3(4(ב)(3) לתח"ם.

- להלן פניות שהוגשו ע"י משרד הבינוי והשיכון לוועדת הפטור לצורך אישור הגדלת התקשרות בפטור עם מתכננים  באתרים בהם מבצע המשרד עבודות פיתוח:

| מס' פניה | תיאור העבודה ומקום העבודה | שם המתכנן | שיטת בחירה | גרסא | תחילת התקשרות לגרסא זו | סיום התקשרות לגרסא זו | היקף כספי בש"ח לגרסא זו | נימוקים להמשך התקשרות | התחלת עבודה של המתכנן באתר מטעם משב"ש | עלות מצטברת בש"ח | צפי להגדלת התקשרות בהמשך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526849 | צפת רמת רזים דרום – אדריכלות | דגן מושלי ארכיטקטים בע"מ | מאגר | 1 | 30.11.11 | 30.12.16 | 499,531 ₪ | עדכון מובנה מתהליך | 24.5.10 | 809,839 | 500,000 ₪ |
| 526852 | כפר החורש – תכנון כבישים | אינג' יהודה אשד בע"מ | מאגר | 0 | 30.11.11 | 30.12.17 | 217,007 ₪ | הוספת שלבי תכנון | 20.12.92 | 924,690 | 400,000 ₪ |
| 526839 | טירת הכרמל – תכנון חשמל | וולסקי ולודמירז אדם | מאגר | 2 | 1.12.11 | 18.5.16 | 248,965 ₪ | הוספת שלבי תכנון | 6.12.07 | 337,119 ₪ | 150,000 ₪ |
| 526836 | טירת הכרמל - אדריכל | קנפו כלימור אדרכלים בע"מ | מאגר | 2 | 1.12.11 | 18.5.16 | 455,283 ₪ | הוספת שלבי תכנון + הנחה בשיעור של 10% | 28.11.07 | 1,517,103 ₪ | 150,000 ₪ |
| 526853 | כפר החורש – מתכנן נוף | יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ | מאגר | 0 | 30.11.11 | 30.12.17 | 189,815 ₪ | הוספת שלבי תכנון (התקשרות המשך) | 8.8.96 | 261,408 | 400,000 ₪ |
| 526834 | טירת הכרמל – מתכנן תנועה | רונן שכנר תנועה ותחבורה בע"מ | מאגר | 2 | 1.12.11 | 18.5.16 | 267,199 ₪ | הוספת שלבי תכנון | 13.12.07 | 674,153 ₪ | 100,000 ₪ |
| 526833 | טירת הכרמל | גבריאל לוטן מהנדסים | מאגר | 2 | 1.12.11 | 18.5.16 | 776,362 | הוספת שלבי תכנון + הנחה בשיעור של 10% | 1.7.07 | 1,464,603 ₪ | 200,000 ₪ |
| 526831 | טירת הכרמל | א.ר כהן הנדסה ובנין בע"מ | מאגר | 1 | 1.12.11 | 18.5.16 | 190,181 | הוספת שלבי תכנון | 4.12.08; | 377,423 ₪ | 100,000 ₪ |

- מדובר בהתקשרויות אשר משיקולים של יעילות וחיסכון יש להמשיכן.

- מדובר בבקשות להמשך התקשרות עם מתכנן בתנאים זהים או בתנאים מיטבים בהתאם לגודל ההתקשרות וכפי שהוסכם בין מנכ"ל משרד השיכון ומנהלת מינהל תכנון והנדסה במשרד השיכון לבין חשבות משרד הבינוי והשיכון.

- אציין כי בנוסף להגדלה המבוקשת צפויה כל התקשרות לגדול בסכום שרשום בעמודה האחרונה בטבלה שלעיל ("צפי להגדלת התקשרות בהמשך").

- לפיכך, הריני ממליץ לאשר את הבקשות לעיל, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתח"ם.

בברכה,

אביחי יפת
		רפרנט שיכון ומקרקעין

העתק:

מר אושיק בן-עטר - סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר
מר איתי לביא - רפרנט שיכון ומקרקעין - סטודנט, משרד האוצר