מכרז מס' 2/11

להקמת מערכת מידע, ניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי

מערכת זו מיועדת לניהול שוטף של פעילות רשות הגז, ותתמוך בניהול תהליכי הרשות, ניהול ואחזור מסמכים.

תוכן העניינים:

| פרק: | נושא: | מס' עמוד |
| --- | --- | --- |
| 0 | מנהלה | 3 |
| 1 | יעדים | 22 |
| 2 | יישום – מהות המערכת | 28 |
| 3 | טכנולוגיה ותשתית | 45 |
| 4 | מימוש | 49 |
| 5 | עלות משאבים | 58 |
| 6 | נספחים | 60 |

- מנהלה (I)

  - כללי (M)

ביום 20.6.2011 פורסם נוסח מסמכי המכרז. ועדת המכרזים החליטה לשנות את תנאי הסף וכן חלקים נוספים במכרז. לפיכך המסמכים המפורטים להלן מחליפים לחלוטין את המסמכים שפורסמו כאמור ורק האמור במסמכים שלהלן מחייב את ועדת המכרזים.

רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות פונה בזאת לקבלת הצעות לפיתוח וליישום ואחסון מערכת מידע ממוחשבת לניהול התפעול הכולל של רשות הגז. המערכת תהיה מבוססת על פיתוח והתאמות של חבילות מדף מסוג CRM/XRM, תוך התבססות על מנגנון ניהול המסמכים ו ECM של פרויקט סע"ר להלן:  "המערכת".

המערכת מיועדת לשמש את עובדי רשות הגז בעבודתם השוטפת לרבות: טיפול בפניות הציבור, אישור תוכניות להקמת מתקני גז, שמירה תכנונית, אישור תוכניות הנדסיות, אחסון ושליפת מסמכים בצורה מהירה ופשוטה, ניהול ומעקב משימות ופרויקטים, דיווח וקבלת דו"חות התנהלות של כלל הפעילות ועוד. המערכת הנדרשת תתבסס על מאגר נתונים מרכזי אשר ירכז את המידע הרלוונטי הנדרש הן ברמת נתונים, מסמכים, מידע גיאוגרפי ועוד.

המערכת תכיל מספר תתי- מערכות כפי שיפורט בהמשך, ותאפשר התממשקות למערכות נוספות אשר עונות על צרכים מקצועיים ותפעוליים של רשות הגז.

    - טבלת ריכוז תאריכים מחייבים:

| מספר סעיף | הפעילות | המועדים |
| --- | --- | --- |
| 0.3.3.2 | מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים | 27.11.2011 |
| 0.3.3.5 | מועד המענה לשאלות הבהרה מאת המזמין | 1.12.2011 |
| 0.3.5.1 | מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים | 8.12.2011 |
| 0.6.1 | תוקף הערבות בגין הגשת הצעה למכרז | 13.3.2012 |

במקרה של התנגשות בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז -

קובעים התאריכים בטבלה זו

  - מונחים והגדרות (I)

- המשרד/המזמין –רשות הגז טבעי – במשרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המזמין").

- הספק הזוכה – המציע שייבחר ע"י וועדת המכרזים לביצוע פרויקט היישום עבור רשות הגז.

- הספק המציע – גוף המציע שירותי אפיון ויישום המערכת עבור המזמין. (להלן: "המציע").

- הממונה – הממונה מטעם רשות הגז הטבעי האחראי על ליווי וקידום הפרויקט (להלן: "הממונה")

- מנגנון היפרדות - תוכנית  פעולה, אשר  מטרתה  להגדיר  את  אופן  ההיפרדות  מהספק במקרה של הפסקה מלאה ו/או חלקית של ההסכם.

- משתמש - ממלא תפקיד אצל המזמין, המורשה להשתמש ולהפעיל את המערכת או מי מטעם המפעיל שהורשה להפעילה.

- ספק משנה - גוף המשולב בהצעת המציע  ואשר יופעל על-ידיו, אם יזכה. ספקי מוצרים שאינם מבצעים עבודה בפרויקט, לא יחשבו כספקי משנה.

- פורטל ארגוני – תשתית המהווה שולחן עבודה למשתמשי הארגון השונים. הפורטל מכיל קישורים לכל הפונקציות הרלוונטיות המשמשות את העובדים.

- מועד הפעלת המערכת – הינו המועד בו המזמין מאשר קבלת המערכת על פי האפיון המפורט והמאושר, כולל התוצרים שאותם הספק הזוכה התחייב לספק על פי מפרט מרכז זה.

- תקופת אחריות – פרק הזמן של 12 חודשים (שנה) ממועד הפעלת המערכת בו מתחייב הספק הזוכה להעניק שירותי אחזקה הכוללים: תיקון באגים, עדכון גרסאות תוכנה, סיוע ופתרון תקלות.

- תקופת תחזוקה - פרק הזמן המתחיל בתום תקופת האחריות ונמשך עד 4 שנים (על פי שיקול דעת המזמין) .

- מוצר המדף (מוצר בסיסי) – מוצר תוכנה המהווה תשתית פיתוח ליישום הנדרש, ומכיל כלי לפיתוח יישומים אינטגרלי.

    - מונחים והגדרות מקצועיות:

| רשומה | רשומה (רשומה ארכיונית) הינה מידע רשום, ללא קשר לפורמט או למצע עליו הוא מאוחסן, שנוצר, התקבל, נשמר, על ידי תאגיד או אנשים במהלך ביצוע פעילות משפטית, מנהלית או עסקית, ומשמש כעדות ומידע על פעילות התאגיד או האנשים. |
| --- | --- |
| מסמך אלקטרוני | מידע המאוחסן על מצע מגנטי כדוגמת מסמך שנכתב במעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, דואר אלקטרוני, גרפים, תמונות, מסמכי מולטימדיה או סוגים נוספים של מסמכים משרדיים. |
| רשומה אלקטרונית | מידע רשום המאוחסן על מצע מגנטי שהוצהר כרשומה ארגונית ואין יותר אפשרות לשנותו אלא בתנאים מבוקרים. בנוסף מתבצעים עליו תהליכי בקרה המבטיחים את המקוריות (אותנטיות) שלו לאורך זמן. הרשומה האלקטרונית לעיתים מקורה בחומר שנוצר בסביבה אלקטרונית ונועד למלא את כל "תפקודיו" בסביבה אלקטרונית, ולעיתים מקורה בחומר שעבר דיגיטיזציה ממדית המקור (נייר, קלטת וכו') למדיה דיגיטאלית. רשומה אלקטרונית יכולה לכלול פורמטים כגון מסמכים, תמונות, הודעות דואר אלקטרוני, קטעי שמע, קטעים אור-קוליים וכו'. הרשומה האלקטרונית כוללת מטה דאטה המחזיק מידע על היווצרותה ועל תהליכים שונים "שעברו" עליה. אין הכוונה במונח רשומה אלקטרונית למונח המשמש בטכנולוגית המידע לתאר את הפריטים היוצרים יחד קובץ או טבלה. יודגש כי המטה דאטה הינו חלק בלתי נפרד מהרשומה וללא מטה דאטה אין זכות קיום לרשומה. |
| ניהול אלקטרוני של רשומות | ניהול אלקטרוני של רשומות הינו מימוש שיטתי של כלל הפעולות על רשומות אלקטרוניות בארגון: יצירה, הערכה, סיווג, תחזוקה, הנגשה, איחזור, ביעור ו/או העברה לגניזה. הניהול כולל את כל הפעולות הנדרשות כדי לשמור על שלמות, מהימנות, מקוריות, וההקשר שבו נוצרו הרשומות ושימושן בארגון. כל זה כדי לשמור את הרשומות ולהפוך את התוכן הגלום בהן לזמין ותומך בפעילות השוטפת, המנהלית והמשפטית של הארגון. |
| תהליך פשוט | תהליך המורכב ממספר פעולות קטן, עם מספר גורמים מעורבים מועט (1-3), ומכיל לוגיקה עסקית פשוטה. |
| תהליך בינוני | תהליך המורכב ממספר פעולות קטן, עם מספר גורמים מעורבים מועט (1-5), ומכיל לוגיקה עסקית לא מורכבת . |
| תהליך מורכב | תהליך המורכב ממספר רב של פעולות ומספר רב של גורמים מעורבים (מעל 5 ), ומכיל לוגיקה עסקית מורכבת. |
| מאגר | " עולם תוכן" המשמש משתמשים מוגדרים או נושא מוגדר. המאגר מכיל עצי תיוק, תיקיות ומסמכים (על המטה דאטה המקושר אליהם) וכן הגדרות שונות הנוגעות לתצוגה , לתהליכי עבודה ולברירות מחדל. |
| ענף תיוק | ענפים בעץ התיוק המבטאים את הנושאים הראשיים בהם עוסק הארגון ו/או הפונקציות הארגוניות הראשיות (בהתאם למבנה המשרד ופעילותו). לכל ענף תיוק נידרש להגדיר שדות מטה דאטה, כדוגמת: שם הענף, תאריך יצירה, שם היוצר וכיו"ב. לרוב תחת כל ענף תיוק יוגדרו תיקים/תיקיות. |
| עץ תיוק | היררכיה של ענפי תיוק. |
| תיקיה/תיק | אוסף של מסמכים אשר תויקו באופן יזום בתיק משותף. התיוק נעשה ע"י המשתמש או ע"י מנוע תיוק אוטומטי של המערכת. |
| מסמך | כל אובייקט המתויק במערכת. מסמך מורכב לפחות מתוכן ומשדות מטה דאטה. ישנם מסמכים בעלי תוכן ריק. מסמכים כאלה משמשים מראי מקום למסמכים פיזיים שלא הועברו למדיה דיגיטאלית. |
| מסמך מנוהל | מסמך בעל גרסאות. שינוי מסמך מנוהל ושמירתו גורם לשמירת גרסה חדשה במערכת (בעלת מספר חדש). |
| SAAS / שירותי ענן | Software As A Service. קבלת שירותי סע"ר מתוך חוות שרתים ממשלתית מרכזית (ענן) במקום להתקין את התשתית במשרדים השונים. |

  - מינהלה (I)

    - מסמכי המכרז (I)

מסמכי המכרז לא יופצו לספקים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי שכתובתו: www.mni.gov.il.השתתפות במכרז מותנית בהצגת שובר תשלום בסך של 1,000 ₪, עבור הפקת המכרז. סכום זה יש לשלם בבנק הדואר עבור ח-ן 0-062230, משרד התשתיות הלאומיות. כראיה לקיום תנאי זה יצרף המציע העתק שובר התשלום. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע.

    - איש הקשר (i)

הנציג האחראי על מכרז והסכם זה לרבות ליווי והטמעת המערכת, הינה גב' אוסנת שוחט, מרכזת בכירה (מידע ) רשות הגז הטבעי, דואר אלקטרוני: oshohat@mni.gov.il.

    - נוהל להעברת שאלות ובירורים (M)

      - לאחר פרסום המכרז ובטרם הגשת ההצעות, רשאי מי שרכש את מסמכי המכרז לפנות בכתב למזמין לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בכל עניין הקשור במכרז.

      - שאלות ו/או ההשגות יש לשלוח לידי הגב' יפה אוזנה,  לא יאוחר מיום 27.11.2011, שעה 12:00, לתיבת דוא"ל שכתובתה yozana@mni.gov.il, או לפקס: 02-5006766, באחריות המציע לאשר קבלת הפקס בטלפון שמספרו: 02-5006764.

      - בכל שאלה יש להתייחס לפרק ולסעיף במכרז שאליו מתייחסת השאלה. המזמין רשאי שלא להתייחס לשאלות או להשגות שיועברו לאחר המועד לעיל, או מחמת היותן לא ברורות, כלליות, לא ענייניות, מחמת החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חסוי או מכל טעם אחר, על פי שיקול דעתו. הפורמט המחייב להגשת השאלות הוא כדלקמן:

| מס' | נושא השאלה | מס' סעיף במכרז/חוזה | שאלה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | מכרז/חוזה |  |  |
| 2. |  |  |  |

      - השאלות ו/או ההשגות ינוסחו  בעברית, ותשובת המזמין תהיה אף היא בעברית.

      - תשובות המזמין לשאלות ולהשגות יופצו על ידי המזמין באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות, כמו כן יופצו בין רוכשי מסמכי המכרז, בדוא"ל, בהתאם לפרטים שנמסרו למזמין בעת קבלת מסמכי המכרז. נוסח התשובות המופץ על ידי  המזמין הוא הנוסח היחיד המחייב כתשובת המזמין.

      - כל תשובה כאמור אשר ניתנה בכתב תהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. המזמין רשאי לשנות את נוסח מסמכי המכרז בהתחשב בהערות שתתקבלנה על דעתו, ובמקרה זה הנוסח החדש הוא המחייב. אין באמור לעיל משום התחייבות המזמין לעשות כן. מודגש כי תשובות בכתב להסכם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם, וזאת גם אם בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של נוסח הסכם חדש.

    - כנס ספקים (M)

לא ייערך כנס ספקים

הגשת ההצעה (M)

0.3.5.1	את ההצעה יש להגיש בשפה העברית, במארז סגור וללא כל סימני זיהוי של המציע, לא יאוחר מיום 8.12.2011 שעה 13:00 בצהריים, ב"תיבת המכרזים" הנמצאת בקומה 7 (מול יחידת חוזים) רח' יפו 216, ירושלים, בנין שער העיר. על המארז יצוין רק "מכרז מס' 2/11".

0.3.5.2	המארז יכיל  2 מעטפות חתומות, כדלהלן:

א. 	מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקים 0-4 לרבותכתב ערבות וכל האישורים

הדרושים בפרק המנהלה ועליה יצוין "מכרז מס' 2/11 - מענה לפרקים 0-4".

ב. 	מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק המחיר ועליה יצוין "מכרז מס' 2/11- הצעת

מחיר".

0.3.5.3	יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש, כדי לאפשר את תהליך הבדיקה המתואר

בהמשך. יש לשים לב, כי המעטפות השונות תיפתחנה בשלבי בדיקה שונים. יובהר כי הצעה שלא תוגש במעטפות נפרדות – תיפסל.

0.3.5.4	ההצעה תוגש ב-4 עותקים זהים (מקור + שלושה עותקים) כולל כל האישורים והנספחים למיניהם.

0.3.5.5	על עותק ההצעה, המכילה את המסמכים המקוריים, יצוין "עותק מקור".

0.3.5.6		עותק אחד של ההצעה יהווה מקור ואילו שאר העותקים יהיו  צילום מלא של עותק המקור.

0.3.5.6	ההצעה תוגש בצירוף CD (לכל אחת משתי המעטפות בהתאם), המכיל את קבצי ההצעה בפורמט של WORD 2007. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה המודפסת לאמור בקבצים האלקטרוניים, יקבע הנוסח המודפס. הספק יצרף את טבלאות המחירים גם בפורמט Excel 2007. תוכניות העבודה הנדרשות במענה לפרק 4 תוגשנה בפורמט MS Project.

0.3.5.8	הצעה שתוגש לאחר המועד - תיפסל. אם המציע החליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות דואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים", על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להנכסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

0.3.5.9 	על המציע לבצע ישירות את השירות המוזמן. במקרה שההצעה תוגש על ידי מציע אשר מבקש לבצע את השירות המוזמן נשוא המכרז יחד עם גוף אחר, ימציא המציע ראייה לקשר חוזי מחייב ביניהם,הקובע בין היתר את כל המפורט להלן:

א. המציע הוא האחראי כלפי המשרד על כל התחייבויותיו לפי מכרז זה והוא החותם על ההסכם עם המשרד בעקבות המכרז.

ב. הגוף אשר המציע קשור אליו כאמור מרשה לנציג המשרד לבדוק אותו לצורך הערכת ההצעה של המציע וכן ירשה בעתיד פיקוח עליו, זהה לזה שיחול על המציע במהלך תקופת ההסכם על פי ההסכם בין המציע למשרד.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש, כי על כל התנאים המוקדמים להתקיים במציע עצמו - באישיותו המשפטית אשר הגישה הצעה למכרז זה.

  - תכולת המפרט (I)

המכרז מכיל:

- פרק 0 -  פרק המנהלה – בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי סף מנהליים של המכרז, דרך הגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכים.

- פרקים 1, 2, 3 ו-4 – הם הפרקים המקצועיים בהם מוגדרות הדרישות הפונקציונאליות, הטכניות והארגוניות מהמערכת, דרך הקמתה ותנאי סף מקצועיים הנדרשים במכרז.

- פרק 5 – הוא פרק העלות בו מופיעים רכיבי העלות, נוסחת שקלול העלות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרק 6-נספחים.

  - סיווג רכיבי המפרט (I)

רכיבי הבקשה להצעות מסווגים בשיטה הסטנדרטית של נוהל מפת"ח:

| Informatio (I) | לידיעה בלבד. יש לענות: "קראתי והבנתי (מקובל עלי)". |
| --- | --- |
| General (G) | תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים ובלבד שיינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע. |
| Specific (S) | נדרשת תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט המדויק שנדרש במפרט (מילוי טבלה למשל), או פעולה נדרשת (הדגמות למשל). |
| Mandatory (M) | רכיב סף (Go/No-Go). תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף זה, עלולה לפסול את ההצעה על הסף. |
| Non relevant (N) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב, רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב.

  - התחייבויות ואישורים עם הגשת ההצעה (M)

    - תנאי סף להגשת ההצעה  (M)

רשאי להציע הצעה רק מציע העומד בכל התנאים המוקדמים שלהלן:

- המציע הינו ספק מורשה/נציג מורשה של הטכנולוגיה המוצעת על-ידו.

- למציע או לקבלן המשנה ידע בטכנולוגית ניהול המסמכים של Documentum.

- למציע צוות טכנולוגי של לפחות 10 מפתחים ו/או מיישמים בתחום הטכנולוגיה המוצעת,  להלן" "צוות הפיתוח". המציע יגיש אישור מרו"ח על היקף העסקת העובדים הנ"ל בשנת הכספים 2010.

- המציע יעמיד לרשות המזמין, מנהל פרויקט שהינו עובד המציע, בעל ניסיון מוכח בניהול של 3 פרויקטים לפחות נשוא מכרז זה, בהיקף של 50 משתמשים לפחות בכל פרויקט. מנהל הפרויקט יהיה בעל תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, בתחום: הנדסת מדעי מחשב, תעשיה וניהול, מערכות מידע ממוסד אקדמי מוכר או בוגר קורס מקצועי מוכר בהיקף של 300 שעות לפחות בניהול פרויקטים.

- בנוסף המציע יעמיד לרשות המזמין איש תמיכה (יכול שיהיה מצוות פיתוח המערכת) למשך תקופת ההסכם, לצורך תמיכה שוטפת במשתמשי המערכת שתוקם ברשות הגז הטבעי, ובנוסף תמיכה בסביבה המחשובית של רשות הגז לרבות כל מערכת מחשובית קיימת. להלן מיומנויות הנדרשות מאיש תמיכה זה: הנדסאי מחשב ממוסד אקדמי מוסמך, או בוגר קורס מקצועי ממוסד מוכר בהיקף של 400 שעות, בעל  ניסיון מעשי של לפחות שלוש שנים בתמיכה במערכות מחשוב (לרבות SAP), בקיאות במערכת שתוקם על ידי המציע. היקף עבודתו של איש תמיכה זה, יוגדר בתחילת כל רבעון, ויוחל לנוע בין שעות בודדות בחודש ועד למשרה מלאה.

- למציע ניסיון קודם בביצוע שלושה פרויקטים דומים למערכת נשוא מכרז זה, המשלבים פיתוח במערכת המוצעת בשילוב ניהול מסמכים, בארבע השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז זה,בהיקף של לפחות 50 משתמשים לכל פרויקט בגופים/לקוחות עסקיים, פרטיים, ממשלתיים או ציבוריים. המציע יגיש רשימת לקוחות העונים לקריטריונים הנ"ל תוך ציון של שם לקוח, איש קשר ופרטי התקשרות.

- למציע ניסיון בהקמה וניהול מערכת שלמה בשיטת ה Hosting של לפחות 3 פרויקטים ב- 3 השנים האחרונות – יש לצרף שמות הארגונים.

- המוצר הבסיסי (מוצר המדף–XRM), מותקן בלפחות 50 ארגונים בארץ ובעולם.

    - ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה (M)

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, כאמור בסעיף (0.6.3 אישורים).

    - אישורים  (M)

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

1. המציע הינו חברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות. לצורך עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תעודת התאגדות, שמות ופרטי מנהלי החברה ואישור עו"ד / רו"ח בדבר היות החותמים בשם החברה על מסמכי ההצעה מחייבים את החברה בחתימתם.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 25,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח י' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה עד ליום 13.3.2012 ועד בכלל.

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה. את רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן לקבל במשרדנו. ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, לא צירף ערבות ביצוע או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעתה ערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר כי סטייה מהנוסח המפורט לערבות המצ"ב כנספח ב' תביא לפסילת ההצעה.

3. המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

- אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה). אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ג'.

4. המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו, תצהיר ערוך כדין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ד'.

5. אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשירות החברה על התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

6.  אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעת הרשות, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי למנוע מתן השירותים על ידי המציע. המציע יצהיר ויתחייב כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה. כן ישיב המציע ויחתום על שאלון בנושא ניגוד עניינים. השאלון וההצהרה יהיו על גבי המסמך המצ"ב למכרז כנספח ו'.

המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

7. הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שהגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. כן מתחייב הספק כי מבצעי העבודה מטעמו אשר יועסקו במתן השירותים במסגרת הסכם זה ימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור הרשות, הן לגורמים שאינם קשורים לספק והן לגורמים אצל הספק עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. מבצעי העבודה מטעם הספק יידרשו לחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות מצורף כנספח ז'.

- הצגת שובר תשלום מקורי בסך של 1,000 ₪,עבור רכישת  המכרז. סכום זה יש לשלם בבנק הדואר עבור ח-ן: 0-062230, משרד התשתיות הלאומיות. כראיה לקיום תנאי זה יצרף המציע את שובר התשלום המקורי. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע.

- המציע יצרף להצעתו נסח חברה עדכני של רשם התאגידים להוכחת היעדר חובות לרשם החברות ולשם הוכחה כי החברה אינה נחשבת כחברה מפרת חוק על פי רישומי הרשם. האישור ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים.

אי עמידה באחד או יותר מסעיפים אלו תביא לפסילת ההצעה.

אישורים ומסמכים נוספים שעל המציע להמציא:

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה", להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק בשליטת אישה על משמעותן של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור", ו"תצהיר", ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992. לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה בסבב ההצעות ובלבד שצורך לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

- הספק יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים (לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים ונזקי צד ג'), נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע העבודות ממתן השירותים במפרט או כל חלק מהם. הביטוח יכלול התחייבות של המבטח לשפות את המשרד ו/או המדינה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם בקשר עם נזקים כאמור. כמו כן תכלול הפוליסה הוראה בדבר התחייבות המבטח שלא לשנות תנאים בפוליסה ללא הסכמת המשרד. הצגת פוליסות ביטוח בתוקף לתקופת החוזה, תהיה תנאי מתלה לחתימת החוזה עם היועץ.(אישור על ביטוחים כאמור נספח ח')

    - בעלות / זכויות (M)

המציע מצהיר, כי יש לו בעת הגשת הצעתו, ויהיו לו לכל אורך תקופת ההתקשרות, כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) לגבי כל הכלים, השיטות והרכיבים שבהם יעשה שימוש ו/או שישמשו למימוש ההצעה, באופן שבכל עת יתקיימו כל אלה:

א. לא תהיה כל מניעה או הגבלה, מכל מין וסוג, לעשות שימוש במערכת המוצעת למזמין בהתאם למסמכי המכרז.

ב.  לא תהיה כל מניעה או הגבלה בהעברת זכויות הבעלות למזמין או למי מטעמו במערכת על כל מרכיביה ובכל תוצרי השירותים, מכל מין וסוג, שיספק לפי ההסכם, ולא תחול על המזמין כל מגבלה בהעברת זכויות בעלות כאמור (אומתן זכות שימוש במערכת) לצדדים שלישיים כפי שימצא לנכון. זכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים במערכת ובפיתוחים הייעודיים שישולבו בה (לרבות מסמכי אפיון ועיצוב וקטעי קוד מקור שיפותחו במסגרת הפרויקט), יהיו שייכות בלעדית למזמין.

ג. החריגים היחידים הם מוצרי מדף של צד ג', או תוצר שהספק פיתח לפני ובלי כל קשר עם אספקת השירותים למזמין, אף אם שולבה או נעשה בה שימוש במערכת (להלן – "יצירה מוקדמת"), לגביהם תינתן למזמין זכות שימוש בלתי מותנית ובלתי מוגבלת (לרבות בלתי מוגבלת בזמן ובהיקף השימוש) ללא כל תמורה. זכויות השימוש כאמור תעמודנה גם אם הספק אינו מספק עוד שירותים לפי הסכם זה, והספק לא יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף כלשהו בגין זכויות השימוש הנ"ל. כל זכויות הקניין הרוחני בשינויים או בהתאמות במוצר מדף, יהיו שייכות למזמין ככל פיתוח ייעודי אחר. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהפתרון המוצע, או כולן, שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר במענה לתת-סעיף זה במכרז, תוך ציון פרטי הצד השלישי ובתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע למזמין את הפתרון (נציג היצרן, משווק מורשה, וכד').

  - שמירת סודיות (M)

הספק וכל האנשים שיועסקו מטעמו בפרויקט זה יהיו כפופים להנחיות הביטחון של המזמין. על עובדי המציע הזוכה לעבור בדיקה ביטחונית ברמת "שמור" (5) ע"י הממונה על הביטחון במשרד התשתיות הלאומיות. לא יועסק בפרויקט אדם ללא אישור בטחוני כנדרש. כל המידע והמסמכים הקשורים בפרויקט יסומנו וישמרו עפ"י הנחיות המזמין. עם סיום ההתקשרות עם הספק מסיבה כלשהי, או לבקשת המזמין, יחזיר הספק למזמין כל מסמך או חומר אחר הקשור בביצוע העבודה, כולל כל העותקים והגיבויים שלו, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

  - הסכם/הסכם ההתקשרות/חוזה (Mׂ)

- עם הספק ייחתם הסכם לביצוע העבודות המפורטות במפרט המצורף למכרז בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- תקופת ההסכם תהיה לתקופה של 12 חודשים, למשרד שמורה  האופציה להאריך  הסכם זה לתקופות נוספות של 12 חודשים כל פעם ובלבד שסך כל התקופות לא תעלנה מעל 48 חודשים.

- למרות האמור לעיל, הרשות תהא רשאית להפסיק את ההסכם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

  - התחייבויות לזמינות ומשך העסקת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח (M)

- התחייבות של המציע עצמו לרבות מנהל הצוות והצוות המוצע על ידו לזמינות מיידית ובהיקף מתאים לעמידה בלו"ז של כל שלבי הפרויקט.

- המציע מתחייב להתחיל את העבודה אצל המזמין, לא יאוחר מ 15 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה ובתיאום עם הממונה מטעם רשות הגז.

- מחויבות לביצוע כל שלבי הפרויקט על ידי עובדי המציע.

  - התחייבות מציע בגין ספקי משנה (M)

המציע רשאי לשלב בהצעתו ספקי משנה ובתנאי שהוא וספק המשנה יחדו עוברים את תנאי הסף במכרז זה, תוך שיש להגדיר בבירור מיהו הספק הראשי ומיהם ספקי המשנה, ומה חלקו של כל אחד מהם. המציע יהיה הגורם המגיש את ההצעה והאחראי לה והוא יחתום על ההסכם ההתקשרות עם עורך המכרז. בסעיף גורמים מעורבים  (סעיף 4.1) יש לתאר את כל ספקי המשנה המעורבים, ולפי הפרוט הנדרש שם. לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים ע"י ספקי משנה, יהיה המזמין רשאי לפנות ישירות אליהם או אל המציע. לבקשת המזמין, יהיה על המציע להציג למזמין את החוזים שנחתמו בינו לבין ספקי המשנה.

אין בהגשת התחייבות כאמור כדי להפחית מאחריותו הכוללת של המציע למערכת ולשירותים המבוקשים בהתאם למכרז ולהצעתו, לכל דבר ועניין.

  - הדגמה, השלמת מידע ומצגות(M)

כחלק מתהליך בדיקת איכות הצעות הספקים, יידרש כל ספק שעבר את תנאי הסף, להציג מצגת, בפני צוות הבדיקה של המזמין, אשר תכלול: תפישת הפתרון, הצגת הפרויקט, הצגת תהליך הקמת הפרויקט, ניסיון באחסון וניהול מערכות, וכן הצגת Prototype של עיקרי התהליכים ושיטת ניהול, תיוק ואחסון המסמכים. פירוט לגבי תוכן המצגת יועבר לספקים בסמוך למועד הצגתה. משך המצגת עד שעה + 15 דק' לשאלות המזמין. המצגת תוצג ע"י מנהל הפרויקט המיועד.

הספקים המציעים יזומנו למצגת בהתראה של שבעה ימי עבודה לפני הצגת המצגת.

  - התחייבויות ואישורים לאחר זכייה במכרז (M)

    - ערבות ביצוע (M)

להבטחת זכויות המשרד לפי ההסכם נספח א', ומילוי התחייבויות הזוכה על-פי מפרט מכרז זה, הצעת המציע והוראות ההסכם, במועד חתימת ההסכם ימציא הזוכה על חשבונו ערבות  בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום בגובה 5% מסכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ המקסימאלי המשוער בהתאם להודעת הזכייה.

הוראות נוספות בדבר ערבות הביצוע מעוגנות בהסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכה.

    - הפסקת/החלפת חבר צוות הספק הזוכה/ספק/י משנה (M)

הספק הזוכה מתחייב להודיע מראש ובכתב למזמין, לפחות 30 ימים מראש, על רצונו בהפסקת העסקתו או החלפתו של ספק משנה או מי מחברי צוות הספק הזוכה. החלפה או הפסקה כאמור תבוצע רק לאחר קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב. חבר צוות הספק הזוכה/ספק המשנה המחליף לא ייפול בכישוריו ויכולתו מהמוחלף לרבות עמידתו בתנאי הסף. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את חבר צוות הספק הזוכה החדש או ספק המשנה החדש לפי שיקול דעתו הבלעדי ולדרוש מהמציע להחליפו באחר ועד לקבלת הסכמת המזמין.

המזמין רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של חבר צוות הספק הזוכה או של ספק משנה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי. הספק הזוכה מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת ולהציע חלופות תוך 30 ימים מיום שקיבל לידיו את דרישה כאמור. ויובהר, כל חלופה תובא לאישור המזמין מראש ובכתב עד לקבלת אישור המזמין לחלופה המוצעת.

הספק הזוכה לא יהיה זכאי להשמיע כל טענה בדבר עיכוב במועדים הנדרשים במכרז בשל החלפה/ות ו/או הפסקה/ות כאמור.

הספק הזוכה יספק את השירותים המבוקשים כנדרש במכרז ובהתאם לרמת השירות הנדרשת במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות גם במקרים בהם נדרשת הפסקה/החלפה כאמור לעיל.

למען הסר ספק, הספק הזוכה לא יקבל תשלומים נוספים בגין החלפה/הפסקה כאמור.

    - שיתוף פעולה עם גורמים מעורבים אחרים (M)

המציע מתחייב,כי יעבוד וישתף פעולה באופן מלא עם כל גורם שהמזמין יבחר לעבוד עמו בכל תחום הקשור במכרזוכפי שידרוש המזמין.

  - זכויות המזמין (M)

    - ביטול המכרז /בחירת הצעה/הבהרות נוספות/הנחיות המזמין.(M)

- אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- למכרז יהיה זוכה אחד. על אף האמור, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה וזאת למקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא תמומש מכל סיבה שהיא. בנסיבות מעין אלה תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- הרשות תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת הרשות כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- הרשות תהיה רשאית בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- הרשות רשאית לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע.

- ביצוע העבודה מותנה בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

- הרשות שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים, או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויישלח בדואר או בפקס למציעים לפי הכתובת או מספר הפקס שהציגו בהצעה, או שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

- הרשות תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצאה את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- הרשות רשאית, אם היא סבורה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- היה ובתוך 12 חודשים מהפעלת ההתקשרות על פי המכרז בוטלה ההתקשרות עם הזוכה, רשאית הרשות להתקשר עם מי שדורג הבא אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף להתמודדות במכרז.

במסגרת המשא ומתן, צוות המשא ומתן יהיה רשאי (אך לא חייב) להיפגש עם המציעים, כולם או חלקם, ולהעביר אליהם את הערותיה ואת השגותיה של ועדת המכרזים בקשר לכל רכיב ורכיב בהצעה שהגישו.

עם תום המשא ומתן יאפשר צוות המשא ומתן למציעים להגיש הצעה משופרת או מתוקנת (להלן: "הצעה סופית") במועד שתקבע ועדת המכרזים.

הגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי ההצעה הסופית פחות טובה מההצעה המקורית, תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה המקורית.

הליך המשא ומתן יכול להתייחס לחלק האיכותי של ההצעה, לחלק הכספי של ההצעה או לשניהם, וועדת המכרזים רשאית לנהל משא ומתן בכל אחד משלבי המכרז.

כל הנחיה, הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי המזמין דינן כדין הנחית מזמין שירותים בלבד, ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק הזוכה, עובדיו, צוות הספק הזוכה או ספק/י המשנה מטעמו. יובהר, כי אין בהדרכה, בהנחיה או בהוראות מאת המזמין כאמור לעיל, כדי לשחרר את הספק הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז, הצעתו והסכם ההתקשרות.

    - הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין (M)

המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק הזוכה,מיידית, בהתרחש אחד או יותר מן המקרים הבאים:

- מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק הזוכה.יובהר כי במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

- מונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק הזוכה.
יובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

- ניתן צו הקפאת הליכים לספק הזוכה.יובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.

- הפסיק הספק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.

- הסתלק הספק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות או כל התחייבות המפורטת בו.

- הספק הזוכה לא חתם על הסכם ההתקשרות ו/או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש בסעיף 0.7.1 ו/או הפר כל התחייבות אחרת המפורטת במכרז.

- הספק הזוכה הפעיל, החליף או הפסיק עבודת ספק/י משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.

  - מבנה ההצעה: פירוט (M)

    - מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במכרז, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במכרז.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להדחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.

עצם התשובה היא חובה.חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף במכרז!

    - מבנה ההצעה: פירוט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה. למשל, נספח 3.1 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא דרישות ציוד מרכזי, נספח 3.16 ירחיב בנושא מחולל הדו"חות וכו'. חשוב מאד להשתמש גם בנספחים, על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלוונטי ויסומן כמפורט לעיל.

  - מספר הצעות

מציע יגיש לכל היותר הצעה אחת . ספק משנה לא יוכל להשתתף ביותר מהצעה אחת.

  - בעלות על המכרז, על ההצעה, ועיון בהצעה הזוכה (I)

    - בעלות על המכרז ושימוש בו

מכרז זה הינו קנינו הרוחני של המזמין, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

    - בעלות על ההצעה ושימוש בה

הצעת המציע למכרז זה היא רכושו של המציע. המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי המכרז.

    - צד שלישי – עיון בהצעה הזוכה-החלטות ועדת המכרזים

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים 
(להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

א. 	יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים;

ב.  	יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי;

ג. 	במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציעבטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 – כי עיון במסמכי המכרז, בהחלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, בההצעה הזוכה ובכלמסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים במשרד, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיוםהוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג-1993.

  - שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

המציע יתחייב כי ההצעה המוגשת על ידו היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת וכי הצעתו לשירותים המבוקשים - מוצעת בהצעתו בשלמות כולל רמת השירות שנדרשה לשירותים אלה. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של ספקי המשנה ו/או  אנשי צוותהספק הזוכה מטעמו.

  - בדיקת ההצעות והערכתן (I)

אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:

שלב ראשון- בדיקת קיום תנאי סף

לאחר בדיקת כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף המוקדמים, המנהליים והמקצועיים, יחל תהליך ההערכה של ההצעות שעברו בהצלחה את הבדיקה. תהליך בחירת הזוכה יכלול ארבעה שלבים:

שלב שני- הערכת תועלת (איכות)

בדיקת איכות ההצעה(60% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב הצעה, כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות.

|  | פרמטר איכות | משקל |
| --- | --- | --- |
| 1. | ניסיון המציע - ניסיון המציע בהקמת מערכות דומות המשלבות: ניהול מסמכים, מערכת תומכת תהליכים, שילוב עם מערכת GIS וניהול בשיטת Hosting. | 20% |
| 2. | איכות הצוות - עמידתו של מנהל הפרויקט בדרישות מקצועיות, איכות, ניסיון רלוונטי, השכלה, התרשמות מקצועית מצוות הפרויקט (כמות פרויקטים, שנות ניסיון, מתודולוגיית פיתוח, הסמכה, הנדסת אנוש) | 35% |
| 3. | איכות ההצעה - איכות ההצעה וההגשה (רמת פירוט ההצעה, רמת הדיוק בתשובות, צורת הגשה, התרשמות מהמצגת | 30% |
| 4. | לו"ז ותכנית עבודה מוצעת של המציע | 10% |
| 5. | ממליצים והתרשמות | 5% |

המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד(אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

הצעה שלא עברה את ציון הסף של 75% מציון האיכות  לא תיבדק ותוחזר למציעים.

לבדיקת האיכות הוכן טופס מפל המפרט את החלק היחסי של הניקוד בגין כל אחד מהפרמטרים, טופס זה לא יוצג לספק אלא לחברי ועדת הבדיקה בלבד.

שלב שלישי דירוג לפי מחיר (40% מהציון הסופי)

המעטפה עם הצעת המחיר תיפתח רק אחרי שלב ההערכה של משתני האיכות. מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 75% מהציון בהערכת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

התעריף המשוקלל הזול ביותר (לפי השקלול הבא) יקבל ציון 100 בפרמטר המחיר, וכל שאר ההצעות ידורגו ביחס אליו.

שקלול המחיר יהיה בהתאם למרכיבים הבאים:

מרכיב

הקמת המערכת בשיטת Fixed Price עפ"י מכרז זה – כולל שנת אחריות (פרמטר X)

עלות תחזוקת המערכת – עבור שלוש שנים (מעבר לשנת אחריות) (פרמטר Y)

עלות איחסון המערכת – עבור ארבע שנים (פרמטר Z)

ניקוד ההצעה המשוקללת תחושב באופן הבא:

Z0.4 + Y0.2+ X0.4 = ניקוד הצעה משוקללת

ציון המחיר עבור כל הצעה יחושב באופן הבא:

ניקוד ההצעה המשוקללת הזולה ביותר* 100 = ציון המחיר

ניקוד ההצעה המשוקללת הנבדקת

שלב רביעי: ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן לאחר שקלול הציונים של שני השלבים הראשונים, בהתאם למשקלות שלהלן:

ציון איכות (שלב א').

ציון מחיר (שלב ב').

הציון המסכם = 0.6X  ציון איכות + 0.4 X ציון מחיר.

  - סמכות השיפוט (I)

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או העסקה על פיו.

- יעדים

  - כללי – הבהקים

רקע כללי – רשות הגז

רשות הגז הטבעי הוקמה בשנת 2002 על ידי משרד התשתיות הלאומיות והינה הגוף האחראי על הסדרת משק הגז הטבעי בישראל. רשות הגז פועלת, בין היתר, לקידום מטרות חוק משק הגז הטבעי ומשמשת כרגולטור של הענף. בתוך כך, אמונה הרשות על נושא הבטיחות ותכנון אסטרטגי ארוך-טווח בכדי להבטיח אספקת גז טבעי לישראל. תפקידיה נגזרים מכוח חוק משק הגז הטבעי התשס"ב 2002.

כיום לא קיימת ברשות הגז הטבעי מערכת מידע ממוחשבת. קיימת נחיצות לייעל ולנהל בצורה אפקטיבית את תהליכי העבודה ואת המסמכים הנאגרים ברשות. לפיכך, מבקשת רשות הגז הטבעי להקים מערכת מידע אשר תיתן מענה לכמה פונקציות עיקריות:

- ניהול המידע (מידע הנדסי, מידע תכנוני סטטוטורי).

- ניהול תהליכי עבודה (בתחומי: תכנון, הנדסה, משפט וכלכלה).

- שילוב של מערכת GIS לצורך קבלת תמונה גיאוגרפית של מיקום קווים ומתקני הגז הטבעי הפרוסים ברחבי הארץ – פונקציה זו תתקבל ע"י קישור למאגרים חיצוניים כגון: חברת נתג"ז ולכן המערכת תכלול Viewer בלבד ולא פיתוח יישומי GIS.

- ניהול מידע כלכלי, קבלת והפקת דוחות ונתוני צריכה מגופים שונים הקשורים למשרד

- שילוב עם מערכת ECM הממשלתית – עפ"י המאפיינים של מכרז סע"ר ותשתית Documentum שנבחרה להוות בסיס לניהול תוכן ומסמכים.

  - לקוח\מומחה יישום

    - לקוח \ משתמש עיקרי

המערכת מיועדת לשרת את כלל עובדי רשות הגז. לקוחותיה העיקריים של המערכת הינם:

- יחידת הנדסה ובטיחות;

- יחידת  תכנון וסטטוטוריקה;

- יחידת מקרקעין ורישוי;

- יחידת כלכלה;

- יחידה משפטית;

- משתמשים נוספים בהתאם לאילוצי המערכת והדרישות.

    - לקוח מומחה(י) היישום

מומחי היישום להקמת המערכת הינם מנהלי היחידות  ברשות הגז:

- מנהל רשות הגז הטבעי.

- לקוח עיקרי בתחום ההנדסה – מנהל יח' ההנדסה.

- לקוח עיקרי בתחום התכנון – מנהל יח' התכנון.

- לקוח עיקרי בתחום המקרקעין – מנהל תחום המקרקעין.

- לקוח עיקרי בתחום הכלכלה – מנהל תחום כלכלה.

- לקוח עיקרי בתחום המשפטי – יועץ משפטי של רשות הגז הטבעי.

    - צוותי משתמשים

מערכת המידע החדשה נועדה לשרת את כל עובדי רשות הגז על יחידותיה המקצועיות.

  - יעדים ומטרות

רשות הגז מבקשת לבנות מערכת מידע אשר תאפשר ניהול יעיל של תהליכי העבודה בתוך הרשות, ניהול הקשר בין הרשות לגורמים חיצוניים, ניהול מאגר המסמכים בתחום ההנדסי, התכנון והמקרקעין ותצוגת מידע על גבי תשתיות GIS. מערכת המידע הממוחשבת ומערכת מסד הנתונים יחברו ויסנכרנו בין כל הגורמים הפועלים בתחום הגז הטבעי (בעלי רישיונות ההולכה, חלוקה, חברות ייעוץ, משרדי תכנון, יזמים, ועוד).

    - מטרות המערכת

- סטנדרטיזציה וייעול של תהליכי עבודה.

- שיפור הקשר בין הרשות לגורמים חיצוניים.

- אחסון נגיש ומתודולוגי של מערך המסמכים – לרבות מסמכים הנדסיים.

- אחזור מהיר ויעיל של מסמכים ומידע עפ"י מילות מפתח ובחיפוש חופשי.

- שיפור תגובתיות של הרשות וייעול השירות מול גופים חיצוניים.

- מתן תצוגה נוחה ומיידית המקשרת בין מיקום גיאוגרפי (נ"צ) לבין מתקני הגז באותו השטח תוך שימוש במערכות GIS לתצוגה ידידותית ונוחה.

    - יעדי המערכת–

      - ניהול תהליך עבודה יעיל בתהליכים המתבצעים ברשות הגז הטבעי לרבות אישורי תכניות, מפרטים, מתן היתרים אישורים ועוד.

      - ריכוז המידע הקשור לקווי ומתקני הגז הטבעי.

      - מעקב יעיל אחר תהליך העבודה לצורך תכנון של משאבי הרשות ובקרת התהליך.

      - חיפוש יעיל ומהיר של מסמכים ומידע שנאגר במערכת– תוך שימוש במערכת סע"ר וטכנולוגיית Documentum.

      - זמינות המערכת באופן שוטף בכל שעות העבודה.

  - בעיות

    - תמצית הבעיות במצב הקיים

כיום ברשות הגז לא קיימת מערכת מידע המנהלת את פעילותה הכוללת של הרשות ולכן תהליכים רבים נעשים באופן ידני וללא בקרה מובנית. כמו כן,  תיוק מסמכים נעשה באופן ידני ובשל ריבוי המסמכים, תהליך איתור ושליפת מסמכים איננו אפקטיבי ואורך זמן רב יחסית.

    - בעיות הצפויות להיפתר בעקבות הקמת המערכת

  - בהיבט התהליכי –סטנדרטיזציה בתהליכי עבודה, רישום מסמכים, תכניות וקבצים; בקרה ומעקב אחר תהליכים; שפה אחידה ומשותפת בין כל הגורמים המעורבים; אפקטיביות תהליכי העברת מידע, שליפת מידע ותיעוד מידע.

  - בהיבט הפרסונלי - משאבי כוח אדם יופנו לארגון החומר הרב המצטבר ברשות באופן מסודר ומובנה, המערכת תסייע בחיפוש ואיתור מידע ומסמכים אשר תויקו ידנית.

  - בעיות טכנולוגיות –המערכת תאפשר יצירה תמונה ברורה וכוללת של  פעילות הארגון, שיתוף מידע, סנכרון מידע ועוד.

  - הקשר ארגוני \ עסקי

הקמת מערכת המידע משתלבת עם יעדיה האסטרטגיים של הרשות ותספק שירות מהיר ויעיל ליזמים, למתכננים ולגורמים השונים במשק וכן תאפשר ניהול טוב יותר של התהליכים והפעילויות הפנימיות.

    - יעדי הארגון, אסטרטגיה

מערכת המידע הממוחשבת תהווה  נדבך מהותי בהשגת יעדי הרשות וביצוע תפקידה בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר, כרגולטור של ענף הגז הטבעי.

רשות הגז הטבעי מונה מספר יחידות מקצועיות שהמערכת תיצור את האינטראקציה המקצועית ביניהם לכדי קידום תהליכים והשלמת משימות המוטלות על רשות הגז על יחידותיה השונות. כגון: יח' מקרקעין, יח' תכנון, יח' הנדסה, יח' כלכלה, יח' לייעוץ משפטי ועוד. בנוסף, רשות הגז עובדת מול גופים חיצוניים רבים אשר בחלקם מהווים זרוע משלימה לעבודתה (חברות ייעוץ) וחלקם מהווים לקוחות המקבלים שירות. כתוצאה, מתקיימת באופן תדיר  העברת מידע רב בין גופים אלה. מסיבה זו, על המערכות העתידיות לאפשר סטנדרטיזציה בהעברת נתונים ומידע ממערכת למערכת וכן לאפשר קליטת מסמכים, מידע, קבצים – בפורמט סטנדרטי המקובל בשוק.

  - תכנית עבודה שנתית

הקמת מערכת מידע חדשה נגזרת מתוך התכנית השנתית של רשות הגז אשר הוגדרה ותוקצבה על ידי משרד התשתיות הלאומיות מתוך תקציב רשות הגז הטבעי.

    - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב 54.05.02.44

    - תלות במערכות אחרות

כיום רשות הגז הטבעי נסמכת על מערכות המידע של משרד התשתיות הלאומיות המקבלת שירותים בתחום: אתר האינטרנט, שירותי דואר אלקטרוני, פורטל ארגוני, רשת תקשורת ותחזוקה שוטפת. אגף מערכות מידע במשרד התשתיות יהיה הגוף המקצועי אשר ינהל את הספק הזוכה.

    - ישימות ועלות/תועלת

    - ישימות הפרויקט

- נדרש שיתוף פעולה של המשתמשים – היעדר שיתוף פעולה עשוי להקשות על שלבי סיום התהליך.

- הקניית  דפוסי עבודה של משתמשים.

- אבטחת מידע ונגישות משתמשים למסמכים תסייע לפעילות התהליכית.

- בניית מנגנון המבטיח גישה מתמדת למערכת ולמסמכים ולמידע הנאגר בה.

    - עלות/תועלת – ישימות עסקית

- קיצור זמן שליפת נתונים ואיתור מידע.

- זיהוי מהיר ואינטואיטיבי של בעיות בשל תצוגה גראפית של מידע.

- בקרה רגולאטורית טובה יותר כתוצאה משימור הידע במערכת ולא בראשם של העובדים יכול למנוע בעיות/שגיאות.

- יכולת שליטה במידע הזורם אל ומחוץ לרשות הגז הטבעי וכתוצאה מכך יכולת ארגונית טובה יותר של המידע.

  - אופק הזמן

    - תוצרים

| פעולה | לו"ז משוער עד- |
| --- | --- |
| מסמך אפיון מפורט שיוגש על ידי הקבלן לרשות הגז הטבעי | רבעון I, 2012 |
| הקמת המערכת + הטמעה | רבעון II , 2012 |
| הטמעה והדרכות למשתמשים | רבעון II , 2012 |

    - משך חיי המערכת

משך חיי המערכת מוערך בכ-15 שנים.

  - יעדים עתידיים

תקשורת ישירה בין רשות הגז הטבעי לבין גורמים חיצוניים (בעלי רישיונות וכו'), אשר בשלב זה אינם פעילים במערכת, ובמהלך תקופת ההשקה תיבחן התממשקות פעילה ביניהם לבין המערכת שתוקם.

- יישום - מהות המערכת

  - ארכיטקטורה כללית – הבהקים

מערכת המידע המיועדת לרשות הגז, תתמוך בכל פעילויותיה של הרשות. המערכת מתבססת על שלושה מעגלים עיקריים:

- תמיכה בתהליכי העבודה והובלת המשתמש לביצוע תהליך תקין ומדויק.

- אחסון, שליפה ואחזור מסמכים (הנדסיים, מקרקעין) – תוך שימוש בתשתית סע"ר.

- תשתית GIS להצגת המידע על מפה גיאוגרפית – ע"י קישור למאגרי מידע חיצוניים כגון: בעלי רישיונות.

המערכת תתבסס על פיתוח על בסיס חבילת מדף קיימת. עפ"י תפיסת הפתרון של הספק, יוכל לשלב מרכיבים נוספים לתוכנות תשתית אלו. המערכת תנוהל באופן מלא ע"י הספק הזוכה אשר יהא אחראי על פיתוחה, תחזוקתה ואחסונה באתר אירוח המתאים לדרישות המפורטות במסמך זה.

המערכת תתבסס על ארכיטקטורת שכבות באופן הבא:

- שכבת הנתונים – בסיס נתונים כפי שהספק יציע במסגרת ההצעה;

- שכבת לוגיקה עסקית ו Workflow– לתמיכה בתהליכי העבודה ברשות;

- שכבת  תצוגה –ממשק משתמש ידידותי ונוח להפעלה אשר כולל שולחן עבודה המותאם לתפקיד המשתמש ברשות;

- שכבת דו"חות ו-BI – אוסף של דו"חות קבועים בשילוב Dashboard לצורך מתן כלי הולם, ידידותי ונוח להנהלת הרשות.

  - מאפיינים כלליים

    - מצב קיים

רשות הגז משמשת כרגולטור בענף הגז הטבעי. בשל כך, היא עומדת בקשר עם מגוון רחב של גופים בתחום: יזמים, מתכננים, רשויות ציבוריות וממשלתיות ועוד רבים אחרים. מתוקף תפקידה, מחזיקה רשות הגז במידע רב אשר מועבר על פי הצורך ועל פי בקשה בין הגורמים המעורבים השונים.

    - אופי המערכת וסוגה

המערכת הינה מערכת חדשה, ואיננה מחליפה מערכות קיימות בארגון.

    - סוג המערכת:

- המערכת הינה מערכת תפעולית אשר תתמוך בכלל התהליכים היומיומיים של רשות הגז.

- בשל חשיבות נושא הבקרה על משק הגז, וכמויות החומר הרבות שעוברות דרך הרשות, המערכת תהווה מערכת יוזמת אשר תוביל את העובדים לידי ביצוע התהליך ולא להיפך.

- המערכת תתמוך כולה בשפה העברית והאנגלית, ממשק המשתמש יהיה בשפה העברית, אך בשל העובדה כי הרשות עובדת רבות עם גורמי חוץ – חלקם בינלאומיים, על המערכת לאפשר קליטת שמות מסמכים באנגלית, קליטת משימות, פרויקטים ושמות מתקנים גם בשפה האנגלית.

    - מילון מונחים

לשם עיון בהגדרות והבנת המונחים ניתן להיכנס לאתר רשות הגז בכתובת : www.mni.gov.il .

  - תיחום חיצוני

    - תיחום כללי

המערכת הינה מערכת מרכזית אשר תשרת הן משתמשים פנימיים של רשות הגז והן חברות ייעוץ או חברות חיצוניות המספקות שירותי ייעוץ לרשות הגז.

    - משתמשים

משתמשים פנימיים – עובדי רשות הגז – כיום כ 15 משתמשים, עם צפי לגידול משתמשים בשנים הקרובות.

משתמשים חיצוניים (חברות הקשורות לרשות) – כגון: חברות המספקות שירותים לרשות בתחומי ההנדסה, התכנון ועוד.

משתמשים מזדמנים – סוג זה של משתמשים יוכל להעביר בקשות או נתונים באמצעות פורטל ייעודי או באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

    - מערכות משיקות

המערכת הינה מערכת אשר מנקזת לתוכה נתונים ומסמכים, ואמורה עפ"י נתונים אלו להפעיל משימות, התרעות ותזכורות. מסיבה זו חשוב כי המערכת תכלול מנגנון בקרת ממשקים אשר יהא אחראי לתזמון נכון של קבלת הנתונים או העברתם לגורמים הרלוונטיים ברשות או מחוץ לרשות.

  - תיחום פנימי

    - תיאור כללי של המערכת

המערכת מורכבת ממספר מודולים עיקריים:

מודול לניהול הרשאות ומשתמשים– מודול זה מרכז את כלל הפונקציות של המערכת הקשורות לניהול והגדרת משתמשים, ניהול הרשאות, מידור גישות. מודול זה יכלול את כלל הפעולות הנדרשות עבור:

- הגדרת משתמש חדש

- ביטול/עדכון פרטי משתמש

- הגדרת הרשאות לצפייה/עדכון  במסמכים (עד רמת מסמך בודד)

- הגדרת הרשאות לצפייה/עדכון תיקיה שלמה

- הגדרת הרשאות לפרופיל משתמשים

- שיוך משתמש לפרופיל

מודול זה יתקשר למערכת ההרשאות של Windows Active directoryויסתנכרן עם מערכת זו.

מודול תשתית – אשר כולל את סך השירותים הקשורים לפונקציונאליות בסיסית של המערכת כגון: ניהול תזכורות, מעקב פרויקטים, ניהול משימות.

מודול זה יכלול את כלל הפעולות הנדרשות עבור:

- יצירת/עידכון/ביטול  תזכורת חדשה

- יצירת/ עידכון/ביטול משימה

- יצירת משימה עבור משתמש אחר בכפוף להרשאות ארגוניות

- הצגת To Do list (רשימת משימות לביצוע)

מודול ניהול מסמכים– מודול אשר מרכז את כלל הפונקציות הקשורות לניהול ואחזור מסמכים מסוגים שונים. מודול זה יישען על מערכת סע"ר הממשלתית והשירותים בסעיף זה יתבססו על השילוב של מערכת ה XRM עם מערכת סע"ר המבוססת על Documentum. מודול ניהול המסמכים, יאפשר את כלל  הפעולות הקשורות לניהול מסמכים, חיפוש ושליפה מהירים. בין השאר יכלול המודול את הפונקציות הבאות:

- בנייה והגדרת עצי תיוק במבנים גמישים ועפ"י האיפיון המפורט שיוגדר בהמשך. עץ תיוק יכלול היררכיית תיוק לפי נושאים שונים כגון: פרויקט, חברה מתכננת,  סוג פרויקט, שם היזם, מיקום גיאוגרפי, ועוד.

- יכולת בניית Meta Data לכל מסמך עפ"י שיטה שתוגדר בהמשך ע"י רשות הגז

- יכולת אחסון מסמכים מסוגים שונים: מסמכים סרוקים, מסמכי Office, מסמכים גרפיים כגון: dwg, arcview , PDF ועוד.

- יכולת הגדרת מסלול ניתוב של מסמכים בין המשתמשים הפנימיים ובין משתמשים חיצוניים.

- יכולת יצירת Triggers על מסמכים לצורך מעקב אחר שינוי בגירסאות מסמכים, או כאשר נוצר מסמך חדש או ע"י אירוע אחר שיוגדר במהלך האיפיון המפורט.

- הגדרת מידור ונגישות למסמכים לרבות מנגנוני נעלה של מסמכים.

- יכולת הגדרת טפסים ארגוניים ואחסונם לפי קטגוריות שונות.

- יכולת קליטת מסמך בצירוף מדבקת Bar-code ליצירת Meta data מהיר

יש לציין כי חברת נס נבחרה ע"י הממשלה  מכרז מממ- 25-2010 (סע"ר) . עם זמינות מערכת ה- ECM הממשלתית, ייעשה שימוש בתשתית תוצרי מכרז סע"ר. הספק יידרש לקשר בין מערכת ה- XRM לבין מערכת סע"ר .

מודול ממשקים: מודול זה מנהל את תעבורת הנתונים ממערכת רשות הגז למערכות חיצוניות וההיפך. מודול זה יכלול יכולת של המרת פורמטים של מסמכים במידת הצורך, תזמון שידור או קליטה של מסמכים או נתונים בהתאם להגדרת מנהל המערכת, דיווח על תקלות במידה וקיימת תקלה בתעבורת הנתונים.

מודול תהליכים –BPM–מודול זה מאפשר הגדרה נוחה של תהליכי העבודה במערכת, הגדרת כללים עסקיים במהלך התהליך, הגדרת זרימת התהליך וכן הכוונת הפעולות לביצוע תקין של התהליך. מודול זה יכלול גם מנגנון ליצירת זמני תקן – SLA בין פעולות דבר שיאפשר למשתמשים לקבל התרעות לגבי אי ביצוען של משימות/פעולות  בתהליך.

    - ממשק משתמש

על ממשקי אדם - מחשב להיות תואמים לדרישות תקנים מקובלים. הממשק למשתמש במערכת יהיה בעברית ויבנה בצורה ידידותית כך שהפעלת המערכת ע"י כל אוכלוסיית המשתמשים תהיה סטנדרטית, נוחה, מובנת ופשוטה.

על המערכת להבנות כך שתנחה את המשתמש להפעיל את המערכת לגבי כל הפונקציות והשירותים שיינתנו בצורה פשוטה ואחידה.

המערכת תכלול מודול ניהול לצורך ניהול יעיל של המערכת, מערכת הניהול תאפשר למנהל המערכת, לעורכי התוכן ולבעלי הרשאות מתאימות ליצור ולנהל את עץ תיוק המסמכים, טבלאות עזר, המנגנונים והרכיבים.

    - תפריטים

הספק יתאר את שיטת התפריטים במערכת.

    - מסכים

כל אחד ממסכי המערכת יכלול את המרכיבים הללו:

- כותרת הדף (Header)- אזור מדיה- אזור המאפשר הצגת טקסט או תמונה או קובץ מדיה.

- לוגו הרשות -  לוגו הרשות הינו זמני כיום, הספק מתבקש לאפיין ולעצב לוגו חדש עבור הרשות במסגרת מכרז זה. הלוגו החדש ישולב במערכת החדשה וכן ישולב באתר האינטרנט של הרשות באחריות הספק.

- סרגל תפריט ראשי הכולל את המדורים הראשיים במערכת תפריט דינאמי- ניתן "לפתוח" ולסגור" רמות בתפריט לצורך הגעה למקום המבוקש. המשתמש יקבל חיווי על המקום הנוכחי בו הוא נמצא.

- סרגל תפריט משני- עץ נושאים דינאמי המציג את נושאי התוכן השונים בהתאם למדור שנבחר.

- שביל ניווט- מציג את מיקום הנוכחי של  המשתמש באתר.

- המערכת תיבנה עם מסכים בעלי: עומס נתונים סביר, הגנה מפני פעולות חמורות, מסכי עזרה מובנים (SUBJECT ORIENTED) תוך מסכי העבודה, מסכי עזרה מתומצתים ולחילופין מורחבים, חלונות עזרה.

  - תהליכים

פרק זה מכיל תיאור של התהליכים העיקריים בלבד. בזמן ביצוע אפיון מפורט ע"י הספק הזוכה יידרש לאפיין ולהגדיר תהליכי עבודה נוספים וברמת מורכבות  התהליך כפי שיהיו רלוונטיים באותה עת.

להלן מפורטים מספר תהליכים כפי שתועדו על ידי עובדי רשות הגז הטבעי, בעת אפיון המערכת יידרש הספק לאפיין את כל  התהליכים המפורטים באינדקס תהליכים סעיף 2.5.1, ובנוסף, יידרש הספק לאפיין תהליכים נוספים כפי שייראה לנכון בעת עריכת האפיון המפורט אל מול דרישות הרשות.

    - אינדקס כללי

| מספר תהליך | שם התהליך | מורכבות התהליך |
| --- | --- | --- |
| 1 | טיפול בתלונות הציבור | פשוט |
| 2 | תמיכה בתהליך קבלת החלטות ע"י מועצת הרשות (מסמכים, החלטות, מצגות...) | בינוני |
| 3 | תהליך בקשה של יזם חיצוני לאישור מפרט בהתאם לסעיף (24 בחוק ) | בינוני |
| 4 | תהליך אישור הזרמה | מורכב |
| 5 | תהליך אישור השלמה | מורכב |
| 6 | תהליך שמירה תכנונית | מורכב |
| 7 | תהליך הכנת מסמכים סטאטוטוריים | בינוני |
| 8 | תהליך מעקב אחר התקשרות במכרז (תהליך מכרז ואחרי מכרז) | פשוט |
| 9 | תהליך תחקור אירוע | בינוני |
| 10 | תהליך טיפול בהתנגדויות כניסה למקרקעין | בינוני |
| 11 | תהליך עדכון תעריפים | פשוט |
| 12 | תהליך מעקב אחר פעילות בעלי רישיונות | פשוט |
| 13 | תהליך מעקב אחר ביצוע פרויקט פיתוח תשתיות | פשוט |
| 14 | טיפול בתוכנית הפעלה לשעת חירום + ביצוע פעולות בשעת חירום | בינוני |
| 15 | שמירת חומר לעתירות משפטיות + בניית תוכנית מעקב ע"י מועצת הרשות (מסמכים, החלטות, מצגות...) | בינוני |
| 16 | תמיכה במעקב משימות/החלטות (ועדות מכרזים, פגישות, ועדות ישיבות) | בינוני |
| 17 | תהליך אישור מפרט (24 סעיף בחוק ) | מורכב |
| 18 | תהליך רישום לכנסים | פשוט |

| מספר: 6 | שם התהליך | שמירה תכנונית ובטיחות |
| --- | --- | --- |
| משתמש עיקרי: | תכנון סטאטוטורי |  |
| תיאור מקוצר: |  |  |
| - מתקבלים מסמכי תוכנית (תשריט ותקנון) (ע"י כל גורם שיוזם תכנון וחושד בחפיפה עם הגז) – מס' התוכנית הוא המספר המזהה. קיימים שני סוגים בקשות: תיאום תכנון, פרסום בעיתונות. - נפתחת פניה עם פרטי הבקשה, מסך פניה יכלול: סוג הבקשה (פרסום/ תיאום תכנון) מס' תוכנית, שם יזם, שם מתקן, פרסום (מועד פרסום, שם המדיה, עמוד הפרסום). מועד אחרון להגשת התנגדויות (לפי המועד שפורסם במודעה). הפרסום רלוונטי רק לסוג בקשה במסגרת פרסום. - פניה חדשה תיפתח בסטאטוס "פתוח" - עם קבלת המסמכים – נשלחים לחברה שמספקת שירותי תכנון לרשות הגז הטבעי + תוקם רשומה שתכלול: מס' תוכנית, תאריך קבלה, מועד למתן חו"ד ע"י לחברה שמספקת שירותי תכנון לרשות הגז הטבעי + מועד למתן חו"ד ללקוח - באחריות החברה שמספקת שירותי תכנון לרשות הגז הטבעי להחזיר חו"ד תכנונית. - אפשרות לחו"ד : - טיפול גמור (סטאטוס "סגור") - תהליך תיאום תוכנית מול הגוף שפנה + ממתינים לתיקונים עד לתיקון (סטאטוס "בתיאום") - התנגדות (רשות הגז מתנגדת לתכנון) + מכתב התנגדות + סיכומי דיון + החלטות לגבי התכנון (סטאטוס "התנגדות"). - טיפול גמור – כאשר הסתיים הטיפול לאחר תיקונים (סטאטוס "סגור"). |  |  |

| מספר: 9 | שם התהליך | תהליך תחקיר אירוע |
| --- | --- | --- |
| משתמש עיקרי: | יח' הנדסה |  |
| תיאור מקוצר: |  |  |
| עם קבלת פניה לגבי אירוע במוקד הפניות על ידי גורמים שהוסמכו לכך במתקני הגז הטבעי בארץ או במפעלים,תיפתח פנייה מסוג אירוע אשר תכלול: מועד, שם המתקן, קוד המתקן, גורם מודיע, שעת האירוע, תיאור האירוע, סטאטוס, מסמכים קשורים. התהליך יתעד את כל האירועים, מסמכים, הקשורים לאירוע . יוגדרו זמני תקן כפרמטרים בתוך תהליך בטיפול באירוע עם סיום האירוע הפנייה תיסגר כאשר סגירה זו תכלול חתימה של הממונה על בטיחות מטעם רשות הגז הטבעי, שאכן האירוע הסתיים ובוצעו כל הפעולות הנדרשות על פי הנהלים המתאימים. |  |  |

| מספר: 10 | שם התהליך | טיפול בהתנגדויות |
| --- | --- | --- |
| משתמש עיקרי: | מנהל תחום מקרקעין ורישוי |  |
| תיאור מקוצר: |  |  |
| - גורם מגיש התנגדות לכניסה למקרקעין באמצעות טופס מתאים באתר האינטרנט או באמצעות משלוח הטופס בדואר - במידה והפנייה הגיעה דרך אתר האינטרנט אזי תיפתח פניה באופן אוטומטי על ידי המערכת מסוג "התנגדות" הן ברשות הגז והן בנתג"ז (נתג"ז יהיו משתמש מוגבל במערכת אשר יוכלו לצפות ולעדכן את הפנייה). בפנייה יהיו מוזנים כל הנתונים שהופיעו בטופס הפנייה לרבות מסמך ההתנגדות וימולאו פרטים נוספים כגון: גוש /חלקה, תאריך הגשת ההתנגדות (באופן אוטומטי), תאריך משלוח לנתג"ז, מועד משוער לסיום הטיפול בהתנגדות, מהות ההתנגדות, התכתבות עם נתיבי גז. במידה והפנייה הגיעה בדואר, האחראי מטעם הרשות יפתח פנייה חדשה שתכלול את הפרטים הרלוונטיים של טופס הפניה בצירוף מסמכים סרוקים. לפנייה זו, המערכת תצרף באופן אוטומטי: תשריטGIS לפי גוש חלקה עם התמ"א הרלוונטית, בעלויות קרקע מאתר משרד המשפטים וכן קישור להרשאה ההנדסית הקשורה להיתר (סעיף 24). - במידה והפנייה נמצאת בסטאטוס ללא שינוי מעבר לתקופת סיום טיפול אזי, תישלח תזכורת באמצעות המערכת לגורמים הרלוונטיים הקשורים לפנייה זו. - לאחר ביצוע הבדיקות, ייעשה רישום של ההתייחסות להתנגדות. - לכל התנגדות ישנם כמה מצבים: התנגדות מאושרת, הקפאת תהליך, התנגדות נדחית. - במידה והמצב הוא קבלת ההתנגדות (התנגדות אושרה ע"י רשות הגז) – אזי נעשית פניה לנתג"ז לצורך התאמת הביצוע. - המערכת תאחסן מסביב לפניה את כל המסמכים הקשורים לתהליך ולהתנגדות המתאימה. - כל המהלך יתועד בפניה ותישלח התייחסות לפונה, על פי זמני תקן שיוגדרו כפרמטר על ידי גורמי הרשות - בתהליך זה יוגדר work flow אשר יעביר את הפנייה לגורמים המתאימים לפי סטאטוס מתאים ולפי הגדרת זמנים לביצוע והתייחסות. - תהליך זה יאפשר צפייה בכל ההיסטוריה של הפנייה, התייחסויות של הגורמים השונים, הערות על ההתייחסויות של הגורמים השונים וכן אישור סופי של המנהל ופרסום הרשאה שתישמר יחד עם כל החומר |  |  |

| מספר: 17 | שםהתהליך | אישור מפרט 24 |
| --- | --- | --- |
| משתמש עיקרי: | תכנון, הנדסה |  |
| תיאור מקוצר: תהליך המתאר את שלבי אישור מפרט תכנוני והנדסי לפי סעיף 24 בחוק משק הגז הטבעי. |  |  |
| - לקוח/יזם מבקש בקשה להיתר - בקשה זו תוגש על ידי כניסה לאתר האינטרנט של הרשות ובחירת טופס מתאים "בקשה להיתר" - עם לחיצה על כפתור "שלח" המערכת תקלוט את הבקשה המוגשת באמצעות טופס (מוזן בקבצים מצורפים) - מפרט מוגש לרשות הגז באחריות היזם (כיום 5 עותקים) , המפרט מחולק לשני חלקים : תוכניות הנדסיות ותיאור עבודות להקמת המתקן (מסמכי מקרקעין). המסמכים מלווים - תיפתח פניה עם מספר ההיתר, מס' תוכנית מאושרת, תאריך קבלה, שם המחוז, שם היזם, תיאור המתקן, סוג מתקן (גבוה/נמוך/נמוך מאוד), תיאור הקטע,. ותיאורים נוספים שיוכנסו בפורמט טקסט חופשי. - יחד עם פתיחת הפניה, יופיע מסך תיוק של המסמכים : א) הנדסיים ב) ומסמכי מקרקעין. - על מנת לעקוב אחר שלמות ההגשה: המערכת תציג מסך Check list אשר יאפשר למשתמש לסמן את המסמכים שהגיעו (עבור מתקן לחץ גבוה) . להלן ה Check list : - תרשים סביבה עם סימון המיקום המבוקש - נסחי טאבו עדכניים - תשריטאורטופוטו הכולל גושים, חלקות ותוואי - מפת מדידה - קומפילציית התוכניות החלות המאושרות על השטח . - דיסק CD המכיל את המסמכים הנ"ל באופן דיגיטאלי - במקביל לנ"ל ייפתח Checklist עבור מסמכים הנדסיים, יש לציין כי Checklist איננו סטנדרטי ואחיד לכל המקרים אך מהווה גרעין בסיסי במרבית המקרים. המערכת תאפשר למשתמש בתחום ההנדסה להוסיף עבור פרויקטים מסוימים מסמכים נוספים הנדרשים. - עם קבלת המסמכים יסמן המשתמש את קבלת המסמכים הרלוונטיים. במידה וחסר מסמך כלשהו, המערכת לא תאפשר המשך טיפול בפניה. - לאחר השלמת המסמכים, נעשית בדיקה מקצועית של המסמכים . במידה ואין הערות – יסמן העובד את תוצאות הבדיקה (דהיינו יסמן בדיקה תקינה) ויוציא אישור על טמפלט מוכן מראש של תיאור העבודה למנהל רשות הגז והממונה על הבטיחות. - במידה וישנן הערות, יוציא העובד מסמך הערות למגיש המפרט (ע"י טמפלט אוטומטי שיכלול את הסעיפים אשר נדרש תיקון/הבהרות לגביהם) - מסמכים שאינם ניתנים לתיוק אלקטרוני יאוחסנו בארון. - במקביל לתהליך הנ"ל, נעשה תהליך של בדיקת מסמכים הנדסיים בסיוע החברה שמספקת שירותי הנדסה לרשות הגז. - בין החברה שמספקת שירותי הנדסה לרשות הגז ) לבין היזם מתקיים הליך של אישורים וגרסאות (עד 14 גרסאות) – לחברה הבודקת יש גם גישה למערכת ולכן חשוב שכל הגרסאות וגם ההערות של רשות הגז והחברה הבודקת יתועדו במערכת אחת. - המערכת תאפשר לשמור את כל הגרסאות כולל ההערות בין הגרסאות - המערכת תכלול טבלת Checklist עבור הבדיקות ההנדסיות - אישור המפרט מחייב : אישור מסמכי המקרקעין ואישור ההנדסי. - במידה ומדובר בפניה פנים מפעלית – אזי סוג זה של פניה לא כולל את בדיקת מסמכי המקרקעין. |  |  |

| מספר: 7 | שם התהליך | קידום תוכניות סטאטוטוריות |
| --- | --- | --- |
| משתמש עיקרי: | כל המחלקות |  |
| תיאור מקוצר: |  |  |
| - עם קבלת אישור הוראה לעריכת תוכנית/אישור סעיף 77 -78 חוק התכנון והבניה - תוכנית לגז טבעי ממוסד תכנון (מועצה ארצית, ועדה לתשתיות לאומיות) , תפתח פניה שאליה תצורף ההוראה. - המערכת תאפשר לקלוט טבלת פעילויות עיקריות בתוכנית - במידה ולא נבחרה חברה מתכננת – יופעל תהליך מכרז לבחירת חברה מתכננת, במידה וקיימת חברה מתכננת אזי החברה המתכננת תעביר תוכנית עבודה מפורטת עבור התוכנית הנ"ל, כאשר מתוך תוכנית זו ייגזרו רק הפעילויות הראשיות. - בתהליך זה ניתן יהיה לקלוט את תוכניות העבודה המפורטות: Ms-Project, מסמכי אישור, פרוטוקולים של ועדות , ומסמכים שונים הקשורים לתהליך. - המערכת תאפשר נגישות מיידית למסמכים הקשורים לכל אחד מהשלבים הקשורים או אבני הדרך העיקריות בתוכנית. |  |  |

שאר התהליכים שאינם מפורטים ייבנו יחד עם הספק הנבחר בשלב האיפיון המפורט. מדובר בד"כ בתהליכים אדמיניסטרטיביים, הספק יידרש לתת תמחור לבניית תהליכים שטרם אופיינו לפי רמת מורכבות : פשוט, בינוני ומורכב.

  - ישויות מידע

    - תיאור הישויות העיקריות

להלן הישויות העיקריות ורשימת השדות העיקריים לכל ישות שמערכת המידע תכלול. בשלב האפיון יעלה על הכתב רשימת ישויות ושדות מפורטים יותר.

    - ישות: פרויקט

- שם פרויקט

- מס' זיהוי פרויקט

- איזור גיאוגרפי

- שם יזם

- חברה מתכננת

- חברות מייעצות: פירוט מרובה חברות של כלל החברות הקשורות בפרויקט

- תיאור הפרויקט

- סוג הפרויקט

- פרטי התקשרות

- מיקום (נ"צ, תמונות )

- סטאטוס

- מס' היתר

    - ישות: חברה

- ישות זו תכלול מידע לגבי חברות שונות המעורבות בייעוץ, תכנון או הקמה של מתקני גז טבעי.

- שם חברה

- סוג חברה [ייעוץ, תכנון, הקמה, ....]

- דוא"ל

- פרטי התקשרות

- כתובת בארץ

- כתובת בחו"ל (אם קיים)

- סטטוס

    - ישות: מתקן

- ישות זו תכלול את כל המידע הנדרש על מתקן גז טבעי:

- מס' היתר

- שם המתקן

- סוג המתקן

- מיקום

- חברות מעורבות [רשימת חברות מעורבות]

- מסמכים הקשורים להקמת המתקן (הנדסיים וסטאטוטוריים]

- תמונות המתקן

- מפות למתקן

- תאריכים ומועדים הקשורים להקמת המתקן

- תאריך אישור הזרמה

    - ישות: גוש / חלקה

- ישות זו תכלול את השדות הנדרשים לתיאור גוש וחלקה :

- מס' גוש

- מס' חלקה

- בעלויות

- מס' היתר

- קישור לתוכניות לגבי החלקה

- סטאטוס

- פרויקטים בגוש/חלקה

- איש קשר

    - ישות: אירועים

- ישות זו תכלול את השדות הבאים:

- תיאור האירוע

- מקום האירוע

- מועד האירוע

- כתובת

- איש קשר

- מתקן קשור

- גורמים מטפלים

- סטאטוס

- נוהלי הפעלה נדרשים [ קישור לנוהלי חירום והפעלה הקשורים לסוג האירוע]

- תמונות, מסמכים, מצגות, ומסמכים הקשורים לאירוע

- גורם חוקר

- פירוט תחקור האירוע

- סיבות להתרחשות

    - ישות: איש קשר

- ישות זו תכלול את השדות הבאים:

- פרטים אישיים

- פרטי התקשרות

- תפקיד

- עיסוק נוכחי

- ארגון נוכחי

- הסמכה

    - ישות: פנייה

- ישות זו תכלול את השדות הבאים:

- מהות הפניה

- גורם פונה

- נושא ראשי

- נושא משני

- תאריך פתיחת הפניה

- גורם פותח פניה ברשות

- מקור הפניה (אינטרנט, טלפונית, מכתב ...)

- מסמכים קשורים

- גורם מטפל

- סטאטוס

- טקסט תיאור

- פתרון שניתן לפניה

  - דו"חות (ושאילתות)

    - מערכת מידע של רשות הגז צריכה לכלול מנגנון הפקת דו"חות רחב ודינאמי.

    - על מנגנון הדו"חות לאפשר כמה פונקציות עיקריות:

- הפקת רשימה הכוללת מידע מותאם למשתמש על פי חיתוך מידע שמוגדר ע"י המשתמש.

- יצוא הרשימות לקובץ אקסל.

הקמת תצוגות פרטיות של המשתמש לעומת שאר התצוגות אשר זמינים לכל המשתמשים.

    - באחריות הספק לספק דו"חות שיפותחו עבור רשות הגז במסגרת הפרויקט.

    - דו"חות פשוטים

    - על הספק לספק כ- 15 דו"חות פשוטים.

בשלב האפיון תעלה על הכתב רשימת דו"חות רחבה לפי דרישתה וצרכיה של רשות הגז. להלן רשימה חלקית שעל המערכת להפיק:

דו"ח פרויקטים בעבודה

דו"ח שיסכם את הפרויקטים בסטאטוס כלשהו. דו"ח זה יכלול את הפרטים הבאים:

שם הפרויקט

סטאטוס

מועד הקמה

חברות קשורות (יזם, חברה מתכננת, חברה בונה, חברות ייעוץ)

דו"ח מתקנים

דו"ח שיסכם את המתקנים השונים לפי חתכים שונים: דו"ח זה יכלול:

סוג המתקן

מיקום

שם המתקן

סטאטוס

חברות קשורות

אנשי קשר

דו"ח גוש/חלקה

דו"ח זה יכלול את הפרטים הבאים:

מס' גוש /חלקה

נ"צ

בעלויות

מועדי שינוי

ייעוד

אנשי קשר

דו"ח נתוני אספקה

דו"ח תקופתי (יומי, שבועי, חודשי) אשר מתבסס על קליטת דו"חות אוטומטית מחברת נתג"ז.

הדו"ח כולל: תאריך , מתקן, כמות בכל שעה, ממוצע, היקף אספקה, סה"כ אספקה לכל מתקן, סה"כ אספקה יומית/תקופתית.

דוח אינדקס אירועים

פרויקט

אירוע

תיאור אירוע

גורם מטפל

    - דוחות מורכבים

על הספק לספק כ- 15 דו"חות מורכבים.

בשלב האפיון תעלה על הכתב רשימת דו"חות רחבה לפי דרישתה וצרכיה של רשות הגז. להלן רשימה חלקית שעל הספק לפתח:

דו"ח החלטות לפי נושאים

טווח דיונים

טווח נושאים

מבצעים

תאריכי יעד

תאריכי גמר

ימי פיגור להחלטות שכבר בוצעו

ימי פיגור להחלטות שעדיין לא בוצעו

החלטות שאמורות להתבצע בטווח תאריכים ועדיין לא בוצעו

דו"ח החלטות לפי מבצעים

טווח דיונים

טווח נושאים

מבצעים

תאריכי יעד

תאריכי גמר

ימי פיגור להחלטות שכבר בוצעו

ימי פיגור להחלטות שעדיין לא בוצעו

החלטות שאמורות להתבצע בטווח תאריכים ועדיין לא בוצעו

דו"ח סטטיסטי לפי נושא

טווח דיונים

טווח נושאים

מבצעים

תאריכי יעד

תאריכי גמר

ימי פיגור להחלטות שכבר בוצעו

ימי פיגור להחלטות שעדיין לא בוצעו

החלטות שאמורות להתבצע בטווח תאריכים ועדיין לא בוצעו

דו"ח סטטיסטי לפי מבצע

טווח דיונים

טווח נושאים

מבצעים

תאריכי יעד

תאריכי גמר

ימי פיגור להחלטות שכבר בוצעו

ימי פיגור להחלטות שעדיין לא בוצעו

החלטות שאמורות להתבצע בטווח תאריכים ועדיין לא בוצעו

    - דו"חות הנהלה

על הספק לספק כ- 10 דו"חות אשר נועדו לספק מידע זמין ועדכנית להנהלת הרשות ולמקבלי החלטות ברשות הגז. על המערכת לאפשר תחקור נתונים, ניתוח מגמות ואיתור חריגים, ברמה רוחבית וארגונית.

על המערכת להיות ידידותית לאחזור המידע בחתכים גמישים ובלתי מתוכננים מראש, ללא מגבלות של מערכות תפעוליות וללא תלות באנשי מחשוב.

  - נפחים עומסים וביצועים

מסמכים סרוקים בגודל של 1-5MB– היקף אחסון נוכחי כ 200Gb

מסמכים עתידיים – היקף אחסון יידרש כ 500gb כל שנה

כמות משתמשים כ 20 בשלב ראשון עם יכולת גידול של המערכת ל 100 משתמשים

זמן תגובה לטעינת מסמך בגודל 5Mb– תוך 15 שניות (ברשת פנימית )

זמן תגובה לטעינת מסמך בגודל עד20Mb– תוך 60 שניות (ברשת פנימית)

זמן תגובה לטעינת מסמך בגודל 5Mb– תוך 60 שניות (ברשת חיצונית )

זמן תגובה לטעינת מסמך בגודל עד20Mb– תוך 5 שעות (ברשת חיצונית)

  - ממשקים וקישורים

להלן טבלה המפרטת את הממשקים הנדרשים:

| מערכת מעבירה | מערכת מקבלת | סוגי נתונים |
| --- | --- | --- |
| אתר אינטרנט של הרשות | מערכת מידע של הרשות | פניות הנפתחות באתר ע"י הציבור, בקשות להיתרים חדשים, רישום לכנסים, התנגדויות |
| מערכת מידע של הרשות | אתר אינטרנט של הרשות | רשימת פרויקטים (מסוננים) וסטאטוס הפרויקט, סטאטוס טיפול בבקשה, |
| מערכת שמירה תכנונית | מערכת מידע של הרשות | ממשק דו כיווני: קליטת חו"ד תכנוניות, מידע לגבי גוש/חלקה |
| מערכת מידע רשות | מערכת דואר של משרד התשתיות | ממשק דו-כיווני להעברת דואר יוצא נכנס מתוך ואל המערכת |
| בעל רישיון הולכה | מערכת רשות הגז | מידע על תחזוקת מערכת ההולכה, מידע על תקלות במערכת ההולכה, מידע על נתונים לגבי צריכת גז טבעי, לקוחות גדולים, הממשק יקלוט את הדיווחים היומיים מנתג"ז ויאחסן אותם בבסיס הנתונים של המערכת. |
| משרדי ייעוץ ותכנון חיצוניים | מערכת רשות הגז | ממשק דו כיווני: הערות על מפרטים הנדסיים, סטאטוס תכנון. |
| בעלי רישיונות חלוקה | מערכת רשות הגז | ממשק לקליטה תקופתית של דיווחים מחברות החלוקה. |

אחסון האתר יהא באחריות הספק, וייעשה באתר מוסמך ומורשה לכך, תוך הבטחה של מדדי איכות ו SLA לצורך הבטחת איכות השירות והזמינות למערכת.

- טכנולוגיה ותשתית

# הספק יפרט את התייחסותו לכל הדרישות בפרק זה.

  - תפיסה כללית של המערכת

    - כללי

- על המערכת להיות מורכבת מ"אבני בניין" שיאפשרו תוספת מודלים של חומרה, ממשקים ותוכנה (הספק מתבקש לפרט בהצעתנו).

- המערכת תכלול מערך דיווח של רכיבי המערכת, Log של פעילויות קריטיות, אשר יאפשרו לספק לסקור את פעילותה לאורך זמן ולביצוע פעולות שירות ותחזוקה.

- המערכת תאפשר הגדרת מצבי סף, או מצבים חריגים בהתאם לתנאי סף שיקבעו מראש ותאפשר הוצאת דו"חות מתאימים כגון התרעות לפי הצורך.

- בעת תקלה ומצב סף, המערכת תייצר ותשלח התראות בצורת הודעות דואר ו/או הודעות מתפרצות.

- על הספק לשלוט על כל הפרמטרים של המערכת וכן גם לראות את תקינות המצב בכל רכיבי המערכת ולכן, המערכת תכיל כלי שליטה ובקרה (G.U.I).

- המערכת תאפשר יבוא יצוא של נתונים מהמערכת.

- אחסון המערכת יהיה באחריות הספק תוך מתן דגש על נגישות למערכת, כללי אבטחת מידע, ארכיטקטורה.

- תשתית ניהול תוכן ומסמכים מבוססת על Documentum, שירותים אשר יתקבלו בשיטת SaaS מאתר תהילה, המערכת תשולב בצורה אינטגראלית עם מערכת ניהול המסמכים והתוכן.

- משרד התשתיות יהיה אחראי לרכישת הרישיונות עבור ניהול המסמכים במסגרת פרוייקט סע"ר.

- על הספק לתחזק את המערכת באמצעות גישה מרחוק מוגנת בהתאם להוראות אבטחת המידע של משרד התשתיות הלאומיות.

    - גיבוי מערכות והתאוששות

      - הקדמה

- על הספק להגדיר במדויק את התצורה הנדרשת מבחינת: קונפיגורציית שרתים, אבטחת מידע, תוכנות תשתית לרבות אמצעי אחסון, גיבוי, התאוששות ועוד, בהתאם להנחיות וסטנדרטים הקיימים במשרד התשתיות.

- המערכת תתמוך בביצוע גיבוי ללא הורדת מערכת.

- על הספק להציע נוהל מוכח להתאוששות מאיבוד או קלקול הנתונים, עקב תקלת חומרה או תוכנה (לפרט בהצעה).

- נוהלי ותהליכי גיבוי והתאוששות של המערכת יבדקו ויבחנו בבדיקות הקבלה ע"י הספק כחלק מתהליך אספקת המערכת ע"י הספק.

      - גיבוי ושרידות מערכות

  - כל השרתים במערכת בגיבוי מלא יהיו באחריות הספק

  - מערך הפרויקט ובסיסי הנתונים ישמרו ויאוחסנו באחריות הספק במדיה מגנטית חיצונית. לפרט בהצעת הספק.

      - גיבוי מערכות והתאוששות

- באחריות הספק לספק את התצורה הנדרשת  על-מנת שהמערכת תעמוד במשך פעולה תקין ללא כשל (uptime) של 99.99%.

- באחריות הספק להגדיר ארכיטקטורה ודרישות כי למערכת ו/או לבסיסי נתונים צריכים להיות בעלי יכולת תחזוקה/ רענון ללא זמני Downtime.

  - שרתים

    - כללי

- כל השרתים שיסופקו בפרויקט יסופקו ע"י  הספק יגדיר היטב את הארכיטקטורה והדרישות מדויקות לגבי התשתית.

    - מערכות ויישומים

- מערכת תפעולית / CRM

- מערכת לניהול מסמכים

- ממשקים

  - ציוד קצה

- על הספק המציע לפרט בהצעתו את דרישות החומרה באם נדרש להפעלת כל  המערכות בפרויקט מהציוד של משתמשי הקצה ברשות

  - מערכת הפעלה

- הספק המציע יפרט את מערכות ההפעלה שהוא ישתמש בהן.

    - הספק המציע נדרש לעמוד ביכולת שדרוג מערכת ההפעלה המסופקת במערכת וזאת ללא כל תשלום נוסף.

  - אחסון –Storage :

- על הספק להגדיר סביבת אחסון מודולארית, אשר תאפשר לאחסן כמויות גדולות של מסמכים הנדסיים וסטאטוטוריים. היקף משוער של בגודל של 500Gb לשנה.

- עפ"י ההערכה המערכת תתחיל בקיבולת של 1Tb לפחות בשלב ראשון, ויתאפשר להרחיבה את קיבולת הזיכרון בעת הצורך. במיוחד עם הכניסה לתחום החלוקה.

  - תקשורת

- על הספק לדאוג כי המערכת תתמוך בפרוטוקול התקשורת T.C.P/I.Pהמתאימים לצורך טעינת מסמכים הנדסיים בעלי נפח גדול יחסית.

- כמו כן באחריות הספק לתמחר ולספק קווי תקשורת לאתרים של הרשות ולחברות הקשורות ע"מ ליצור קשר רציף, מהיר ויעיל בין האתרים השונים, במיוחד לאור העובדה שמדובר בטעינת מסמכים גדולים, שליפת מסמכים גדולים, חיפוש במאגר המסמכים ועוד. הספק יצרף תרשים ארכיטקטורת הרשת לצורך תמיכה במערכת ובדרישות של רשות הגז.

  - כלים לפיתוח ותחזוקה

- הספק המציע נדרש לפרט ולספק את כלי התחזוקה למערכת.

  - אבטחה והקשחה

    - אבטחת מידע

- יש לפרט את מערכת ההרשאות, ניהול משתמשים, זיהוי המשתמשים במערכת כולל מנגנון להוספה עצמאית של משתמשים שנים ע"פ פרופיל טבלאי שיוגדר בנפרד, סיווגי המשתמשים ואופן מידור הגישה לנתונים.

- המערכת נדרשת להיות מוגנת באמצעות חומת אש- Firewall.

- על הספק להיות אחראי על מעקב שינויים ברמת שדה/קובץ/מערכת.

- על הספק להיות אחראי על הצפנת נתונים בתעבורה ובמאגרים במידה וקיימת.

- על הספק להיות אחראי על יכולת התממשקות מרחוק להגדרות המערכת, עם אבטחת מידע הקיימת בזמן ההתקשרות.

    - הקשחה ואבטחה

על הספק לדאוג כי השרתים יכללו תוכנות אנטי וירוס ומערכות למניעת חדירה.

  - ארונות תקשורת, אנרגיה וכבילה

- הצעת הספק תתבסס על התשתית הקיימת באתר רשות הגז  ומשרד התשתיות, על-מנת לאפשר עבודה תקינה על המערכת ע"י כלל המשתמשים (פנימיים, חיצוניים, מזדמנים).

- הערה: כל הפעילויות של: התקנה, הפעלה, תחזוקה, שירות והרחבות עתידיות יהיו באחריות הספק. חומרה ותוכנה

    - ציוד וחומרה

  - כל מרכיבי החומרה במערכת יוגדרו ע"י המציע ויסופקו ע"י הספק באתר האחסון, לרבות: מרכזת, מתגים, שרתים, ממשקים, חומרי התקנה ותשתית הנדרשים למערכת ברשות הגז.

  - כל תיקון שיידרש בציוד השרתים, אחסון, תקשורת יהיה באחריות הספק

  - ציוד המערכת,ייבדק ע"י המציע לפני ההתקנה והפעלה.

  - אחריות המציע היא על כל מרכיבי המערכת והציוד שיסופקו כולל אחריות וביטוח הציוד, אחסון, חיבור למקורות אנרגיה מקומיים, התקנה והפעלה.

  - מערכות, מתגים ושרתים לפרויקט יכללו: חומרה כנדרש, מערכות ומודולי תוכנה, מערכת הפעלה, בסיסי נתונים, מערכות אבטחה והקשחה לרבות כל הרישיונות הנדרשים יסופקו ע"י הספק ובאחריות כוללת.

    - תוכנה

    - המערכת אשר תסופק ע"י הספק, לרבות: אינטגרציה וממשקים בין  המערכת לאתר האינטרנט, יופעלו במהדורה וגרסת התוכנה האחרונה והיציבה והמותאמת לכל דרישות המערכת בפרויקט. המציע יציין את שם המערכת ותתי המערכות הנלוות למערכת: היצרן, מהדורה וגרסת התוכנה המוצעת בפרויקט למערכת ולתתי המערכות.

    - המציע מתחייב לתקן כל בעיית תוכנה שתתגלה שתופעל במערכת לרבות שדרוג או החלפת חומרה על חשבונו וללא כל תשלום נוסף.

    - המציע מתחייב לספק, להתקין ולהפעיל בשנות השירות והתחזוקה (בתאום ובאישור מוקדם של רשות הגז) וללא כל תשלום נוסף כל מהדורה, או גרסת תוכנה אחרונה שתסופק ע"י המציע ללקוחות אחרים בישראל, לרבות רישיונות תוכנה, מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, ותוכנות ייעודיות.

    - שדרוג, עדכון או הרחבה בתוכנת המערכת ו/או בחומרת המערכת שיידרש כתוצאה מחוסר או מתפקוד לקוי של המערכת, או שיהיו ביוזמת המציע, יבוצעו באחריות ועל חשבון המציע בלבד.

- מימוש הפרויקט (S)

  - כללי

מטרת פרק זה לקבל פרטים אודות החברות המציעות, ובתוך כך: פרטים כלליים, ניסיון עסקי ומקצועי, איתנות פיננסית, לקוחות ממליצים, תקנים, תוכנית עבודה להקמה ומתודולוגיה לניהול הפרויקט.  למען הסר ספק מובהר, כי הפרטים בפרק זה אינם מהווים תנאי סף אלא מהווים ציון בהערכת פרמטר האיכות. טבלת המפ"ל המפורטת לפיה ינוקדו סעיפי האיכות מצורפת למכרז זה כנספח ט'.

בנוסף יגדיר הספק בפרק זה את אופן המימוש של המערכת עבור היישום ברשות הגז.

  - תכנית עבודה

- הגדרת צוות הנדסת אנוש עבור הפרויקט

  - החברה תקצה מומחה הנדסת אנוש , לאיפיון ממשק המשתמש ולוגיקת הניווט במערכת.

  - החברה תקצה מעצב גרפי לצורך תכנון ועיצוב לוגו חדש עבור הרשות.

- שלב הניתוח

  - פגישות של מנתחי המערכת עם המשתמשים, להבנת התהליכים מהיבטים השונים.

  - ביצוע ניתוח ממשק משתמש במתודולוגיית (UCD)User Centered Design

  - ניתוח פרופיל המשתמשים - אפיון סוגי המשתמשים

  - ניתוח מטלות מנקודת ראותו של המשתמש, כולל תדירות שימוש, חשיבות קריטיות, תהליכי עבודה, קשר בין מטלות וכו'

- שלב הכנת הקונספט התפעולי הכללי

  - בשלב זה מאופיין ומוגדר המבנה הכללי של הממשק ועקרונות התפעול, בהתאם לתוצאות הניתוח והקווים המנחים.

  - אפיון ועיצוב קונספט ראשי למערכת – כולל ארכיטקטורה וקשר למערכת סע"ר

  - אפיון עקרונות הניווט בכלל המערכת

  - אפיון מבנה המסכים הראשיים – סידור המידע במסך, אופן התפעול והניווט

  - אפיון והגדרת ישויות הממשק העיקריות, כגון תפריטים, טבלאות, פקדי קלט, תצוגות שונות, חוצצים לוגיים, סרגלי כלים, חלונות וכו'

  - הצגת הקונספט לגורמים הרלוונטיים

  - עדכונים ותיקונים לקונספט בהתאם להערות שהתקבלו.

הערה: שלב זה מלווה בבניית אב טיפוס ברמת ניווט שמדגים את הקונספט ומאפשר לבחון אותו גם אל מול דרישות המערכת וגם מבחינת ההבנה וקלות התפעול של הממשק

- שלב האפיון המפורט

בשלב זה מאופיינים ומוגדרים כל מסכי המערכת

  - מנתחי המערכת יגדירו את כל המסכים בהתאם לקונספט  והקווים המנחים

  - מאפייני הממשק יעברו על המסכים, ויעצבו אותם סופית בהתאם להגדרות הקונספט, עקרונות ממשק משתמש, והמראה הגראפי

  - ניתוח תהליכי העבודה

  - ניתוח טבלאות וישויות המערכת

  - דו"חות ושאילתות

- שלב העיצוב הגראפי

צוות המעצבים הגראפיים  שיוקצה לפרויקט יבצע את תהליך קביעת הסגנון הגראפי של המערכת, ועיצוב כל האלמנטים הגראפיים הדרושים עבור כל המסכים במערכת, כולל צבעים, רקעים, אייקונים, ובפקדי UI מיוחדים (כמובן, במגבלות הכלי המוצע).

העבודה תכלול:

  - עיצוב מפורט של כל האלמנטים הגראפיים הדרושים.

  - הכנת קבצי מקור עבור המפתחים.

  - ליווי הפיתוח ומתן מענה גראפי בהתאם לצרכים שיעלו בזמן הפיתוח

  - בנוסף איפיון ועיצוב לוגו עבור רשות הגז הטבעי לפחות 3 סבבי סקיצה עד לאישור הרשות.

בסעיף זה יפרט המציע בהצעתו כיצד מתודולוגיית העבודה שלו תומכת בשלבים לעיל, יתייחס למתודולוגיה שלו בהקשר של: ניהול הפרוייקט, מתודולוגיה, שיטת דיווח ובקרה, השתלבות עם הגורמים המעורבים בצד המזמין, ניהול סיכונים, וכן מתודולוגיית הפיתוח הנהוגה אצלו.

  - פירוט הצוות המקצועי

על הספק לפרט את הרכב הצוות המקצועי שינהל מטעמו את העבודה. לפירוט יצורפו קורות חיים של אנשי הצוות ומנהל הפרויקט. לרשות הגז תהיה הזכות לאשר את צוות הפרויקט לפני תחילת העבודה.

הצוות המקצועי לא יוחלף במהלך העבודה ללא אישור של הממונה מטעם רשות הגז הטבעי.

רשות הגז תשלב כ"א מקצועי פנימי לצוות הפרויקט של הספק, כ"א זה יוכל בבוא העת לבצע שינויים והתאמות במערכת ללא סיוע הספק. יש לציין כי המציע יציין במיוחד את התמחות הצוות בניהול מסמכים ובמיוחד ידע וניסיון עם מערכת Documentum.

  - ניסיון עסקי ומקצועי

הספק יפרט נתונים של :

4.4.1	מספר שנות הניסיון הכולל של החברה בענ"א.

4.4.2	מספר שנות הניסיון של החברה בתוכנת המערכת המוצעת.

4.4.3     מספר שנות ניסיון בניהול מסמכים עם עדיפות ל Documentum

  - איתנות פיננסית

הספק יפרט נתונים של :

4.5.1	מחזור המכירות של החברה בשנתיים האחרונות  (כל שנה בנפרד)

4.5.2	מספר לקוחות כולל אצלם מותקנת ומיושמת מערכת דומה.

4.5.3	מספר לקוחות חדשים (ב 2010) אצלם מותקנת המערכת המוצעת או דומה לה.

4.5.4	מספר עובדים מקצועיים בחברה.

  - לקוחות והתקנות

הספק יפרט את 4 לקוחותיו האחרונים להם נמכרה ויושמה התוכנה המוצעת על פי המפורט בטבלה הבאה. הספק רשאי להוסיף לקוחות נוספים רלוונטים מהתחום הציבורי/ממשלתי/הנדסי.

| # | שם הלקוח | שנת ביצוע | תאור הפרויקט | שם ממליץ ותפקידו | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

רשות הגז שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים לקבלת חוות דעת.

  - הסמכה לתקנים

הספק יפרט מידת ההסמכה לתקנים הרלוונטיים לפיתוח המערכת (סוג התקן, טיב ההסמכה).

  - תוכנית יישום

הספק יצרף תוכנית יישום מפורטת שתכלול שיטת עבודה, סביבות עבודה, מתודולוגיית יישום ולוחות זמנים.

יש לפרט:

- ביצוע אפיון מפורט וניתוח פערים

- סביבות עבודה ומעבר מפיתוח לייצור

- תכנית ההתקנות

- תכנית פיתוח והתאמות (כולל פיתוחים והתאמות הנדרשים בצד הרשות הגז)

- תכנית ההדרכות

- שלבי ההטמעה (בשלבים, או כל העובדים בבת אחת)

היישום יכלול שעות עבודה לניהול הפרויקט (ועדת היגוי, פגישות לקבלת והבהרת דרישות וכו').

היישום ייכלל בעלות המוצעת.

  - תיעוד

הספק יידרש לספק תיעוד מלא של המערכת. על הספק לפרט את התיעוד שיימסר – תיקי תיעוד, מדריך למשתמש, מבנה בסיס הנתונים, תיק תפעול וכו'.

להלן פירוט של התיעוד הנדרש מהספק בשלבי היישום השונים. התיעוד יהיה בשפה העברית ובתאם לפרוט להלן. על הספק לפרט את תכולת התיעוד שיימסר (כל פריט של תיעוד יעבור לאישור של הגורמים הרלבנטיים ברשות הגז).

כל מסמכי התיעוד יתוחזקו באופן שוטף ע"י הספק, מהדורת חדשות ועדכניות יוגשו לרשות הגז לאחר כל שינוי משמעותי או מהותי של המערכת או לפי דרישה של הרשות הגז.

תיעוד נדרש של הפרויקט:

| מס' | תיעוד נדרש | הערות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תכנית עבודה מפורטת ממוחשבת | תוגש תוך שבועיים ממועד תחילת הפרויקט ותעודכן באופן שוטף, ע"ג קובץ MS-project. |
| 2 | מסמך של אפיון מפורט והגדרת דרישות | יוגש עם סיום השלב הרלוונטי. |
| 3 | תיק עיצוב מפורט, הכולל תהליכים, רכיבים ואופני מימוש. | יוגש בהתאם לתכנית העבודה, עם סיום השלב הרלבנטי. |
| 4 | הצעה מפורטת לתכנית של מבחני קבלה | תוגש במועד ההגשה של תיק העיצוב המפורט. |
| 5 | תכנית הדרכה והטמעה | תוגש במועד ההגשה של תיק העיצוב המפורט. |
| 6 | תיעוד המערכת (מדריכים למשתמש) | יוגש לקראת הכניסה להטמעה |
| 7 | תיק אבטחה, לרבות נוהל של אבטחת נתונים, נוהל מתן הרשאות. | יוגש לקראת הכניסה להטמעה |
| 8 | דו"חות על התקדמות הפרויקט | יוגשו לועדת ההיגוי ולמנהלת הפרויקט במועדי בקרה שיקבעו. |

  - תחזוקה ושירות (M)

המציע מתבקש לפרט את המתכונת של שירות ותחזוקה, המוצעת על ידו, הן במשך תקופת האחריות והן במהלך השנים הבאות (במסגרת של הסכם תחזוקה אופציונאלי עם רשות הגז). יש להתייחס לכל הנקודות בסעיף זה להלן:

- הצעת המחיר תכלול אחריות ותחזוקה למערכת למשך שנים-עשר (12) חודש לפחות, ממועד הפעלת המערכת ואישור קבלתה של המערכת ברשות הגז. המציע רשאי להציע תקופת אחריות ארוכה יותר ויש לציין זאת במפורש.

- אם יתגלו כשלים משמעותיים במערכות דומות של היצרן, על הספק להודיע על כך מיד לרשות הגז, להציע הליכים לטיפול מונע ולבצע אותם, בתאום עם הרשות הגז. התחיבות זו של הספק תחול לאורך כל תקופת האחריות ולאורך שנות התחזוקה שלאחריה (אם הרשות הגז תחליט להתקשר עם הספק לקבלת שירות ותחזוקה כאמור). הליך זה יתבצע במסגרת האחריות או התחזוקה השוטפת, ללא כל תשלום (מעבר לדמי תחזוקה, בשנים הרלבנטיות).

- שעות השירות: בשל קריטיות המערכת והצורך בנגישות למערכת באופן רצוף 24X7, על הספק לתת מענה בימים א'-ה' במהלך שעות העבודה של הרשות הגז (08:00-18:00). ובנוסף, על הספק להעמיד כוננים למתן שירות מיידי באותם מקרים של נפילה או תקלות ברציפות ובנגישות למערכת.

- רמת שירות : בכל מקרה של תקלה, המשביתה כליל את המערכת, זמן ההשמשה של המערכת לפעולה מלאה ותקינה לא יעלה על 4 שעות, ממועד מסירת ההודעה של הרשות הגז על התקלה.

- זמן ההשמשה של יחידות במערכת במקרה של תקלה, שאינה משביתה כליל את המערכת, יעמוד על 8 שעות, לכל היותר. אם התקלה נמשכת למעלה מ-10 שעות, על הספק להעמיד מערכת חלופית או לבצע עקיפה של התקלה, כדי שתהיה אפשרות מעשית להמשיך ולבצע את העבודה באופן תקין.

- זמן מירבי לתחילת טיפול בתקלה: הזמן המירבי עד לתחילת הטיפול בתקלה ממרכז השירות של הספק לא יעלה על שעה, ממועד המסירה של ההודעה מאת הרשות הגז על התקלה. הדבר תקף הן בשעות השירות הרגילות והן בשעות חריגות.

אם לא תהיה אפשרות מעשית לטפל בתקלה מרחוק באמצעות תקשורת, אז הזמן המירבי עד להגעתו של גורם מומחה לא יעלה על שעתיים, ממועד מסירת ההודעה של הרשות הגז על התקלה. הדבר תקף הן בשעות השרות הרגילות והן בשעות החריגות.

הטיפול בתקלה יעשה באופן רצוף ושוטף, עד להבאתה של המערכת לפעולה תקינה ומלאה, גם מעבר לשעות השירות.

- מרכז תמיכה: הספק יפעיל מרכז תמיכה, שישרת את המשתמשים השונים לצורך תמיכה שוטפת בתפעולה של המערכת ולצורך רישום של ההודעות של תקלות. מרכז התמיכה ייערך למתן מענה מהיר בשעות השירות.

- עדכון של מהדורות: במשך תקופת האחריות או במסגרת הסכם התחזוקה האופציונאלי עם הספק, הספק יהיה אחראי לעדכון של מהדורות חדשות של המערכת ושל תוכנות הבסיס, המשולבות במערכת, כולל התאמות בתוכנה היישומית ובבסיס המידע והדרכה של המשתמשים בשינויים שבוצעו. זאת מיד עם הכרזת היצרן על זמינותן הכללית בשוק הישראלי וללא תמורה נוספת על עלות האחזקה השוטפת. הרשות הגז לא תהיה מחויבת לעבור למהדורה חדשה של  המערכת.

- אמנת שרות (Service Level Agreement - SLA): כל האמור בסעיף זה יימדד בהתאם לאמנת רמת שירות, כפי שתוסכם בין הרשות הגז לבין הספק. המתכונת והרמה המדויקות של השירות יסוכמו עם הספק ויעוגנו בהסכם בין הצדדים.

במענה לתת סעיף זה, המציע מתבקש להגיש שלד של אמנת רמת-שירות, שיכלול התייחסות לכל המרכיבים של אמינות, זמינות ושירותיות, המקובלים בתחום זה, זמני תגובה לטרנזאקציות, זמני תגובה לקריאה עקב תקלות וזמני השמשה של המערכת או של רכיבים בה וכדומה.

על הספק לעדכן את הטבלה הבאה בהתאם לרמת השרות וה-SLA שיסופק על ידו במסגרת ההסכם:

    - יומן רישום

הספק ינהל יומן רישום ממוחשב ומסודר של הודעות על תקלות וקריאות שרות. לכל הודעה יינתן מייד עם קבלתה סימון ברור אשר יזהה אותה בבירור לאורך כל הטיפול.
תיעוד קריאות השירות יכיל את סטטוס הטיפול, גורם מטפל, דחיפות, לוחות זמנים וכד'.
היומן הממוחשב יהיה זמין באופן מקוון בכל עת לעיון נציג הלקוח.הספק יעביר למזמין דיווחים תקופתיים מדי כל רבעון או לפי דרישה, אשר יכילו את התפלגות התקלות לפי פריטים, משך הטיפול וזמן בין נפילות.הדיווחים ישמשו לזיהוי תקלות חוזרות וביצוע שיפורים/שינויים במערכת בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו במשותף עם המזמין.

במענה לסעיף זה יציג המציע את הנוהל המוצע על ידו לסיווג וטיפול בתקלות היישום.

    - תחזוקה מונעת

הספק הזוכה ייזום פעולות משלושה סוגים, שתתבצענה באתר רשות הגז  במערכת התפעול:

טיפול תחזוקה מונעת – כל פעילות תחזוקה מונעת נדרשת ו/או מוכתבת על ידי יצרן התוכנה.

ניטור ביצועים ונפחים – פעילויות ניטור העוקבות אחר מגמות הנוצרות בהתפתחות ביצועי המערכת למיניהם או שימוש בנפחי זיכרון.

אבחון – פעילויות תיקון בהגדרות תצורה לצורך שימור הביצועים התקינים של המערכת (tuning).

במענה לסעיף זה יגדיר המציע את הנוהל המוצע על ידו בנושאים אלה, כולל תדירות הביצוע, הפרמטרים שינוטרו והפעילויות שיבוצעו.

    - שינויים ושיפורים

- לאורך תקופת האחריות והתחזוקה שמורה למזמין הזכות לדרוש מהספק הזוכה לבצע משימות נדרשות בהתאם למפורט בסעיף זה (להלן: "שיפורים ושינויים" או "שו"שים"). שינויים ושיפורים כאמור יכול ויתבקשו על ידי המזמין ואנשיו ובהתאם לצרכי המזמין מזמן לזמן.

- כל בקשה לשו"שים תיענה על ידי הספק הזוכה תוך הגשת תכנית עבודה בתוך 5 ימי עבודה, לכל היותר.תוכנית העבודה תפרט ותציין, בין היתר,את מספר השעות הנדרש על ידי הספק הזוכה ולוח הזמנים הקלנדארי הצפוי עד לסיום פיתוח השיפור / שינוי והטמעתו במערכת לצורך תפעול שוטף.

- במקרה בו הספק הזוכה לא יכול ולא יודע לבצע שינוי או שיפור כאמור – יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מן המועד האמור לעיל.

- היה ויעריך הספק הזוכה כי מורכבות השיפור/ שינוי אינה מאפשרת תגובתו בתוך 5 ימי עבודה, יבקש מהמזמין, מראש ובכתב, הארכה לתקופה שלא תעלה על 5 ימי עבודה נוספים.

- יודגש, כי כל שינוי/שיפור במערכת, משמעו מחזור פיתוח מלא לרבות ניהול תהליך הפיתוח, הבדיקות הדרושות ושינויי התיעוד הנדרשים.

- במקרה של חילוקי דעות בין המזמין לבין הספק הזוכה באשר לכמות השעות הנדרשת לביצוע השו"שים ו/או לגבי הערכת המאמץ הנדרש לשו"שים מבלי להגיע להסכמות ובמקרים בהם לא הגיב הספק הזוכה לבקשת המזמין ובזמנים הנדרשים לעיל, שומר לעצמו המזמין את הזכות לבצע את השו"שים באמצעות גורם אחר שאינו הספק הזוכה ויובהר כי הספק הזוכה יידרש לשתף פעולה עם הגורם האחר כאמור בכל דבר ועניין לתפעול מלא, שוטף ותקין של המערכת.

- התשלום בגין שינויים ושיפורים יהיה בהתאם למחירון המפורט בפרק 5.

- כל שו"ש יאושר על ידי המזמין מראש ובכתב.

במענה לסעיף זה יציג המציע נוהל ביצוע שינויים ושיפורים בצורה מפורטת. ובנוסף את צורת התארגנותו להבטחת יכולתו לעמוד בדרישות הסעיף.

    - מנגנון פיצויים מוסכמים

ציון היעד לרמת השירות בתחזוקת המערכת הוא 90%. אי עמידה בכל רבעון בודד ביעד רמת השירות תביא להפחתה מהתמורה הרבעונית המוסכמת (קנס). זאת בהתאם לטבלה שלהלן:

| # | מרכיב | SLA נדרש | מקסימום גובה הפיצוי הכספי בגין אי עמידה ביעדי SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תקלה המשביתה את כלל המערכת (סעיף 4.6.3.1 (א) לעיל) | ציון הטיפול בתקלה יחושב כיחס באחוזים בין 24 (שעות, מרגע קריאת השירות) למספר השעות שחלף עד חזרת המערכת לתפקוד מלא (כלומר מספר שעות שמרגע הוצאת קריאת שירות עד לרגע חזרת המערכת לתפקוד מלא). דוגמה: המערכת חזרה לתפקוד מלא תוך 30 שעות מרגע קריאת השירות : 24/30 - תזוכה בציון 80%. | גובה הקנס (באחוזים) שינוכה מהתמורה המוסכמת (המוגדרת בסעיף 5.3.2 להלן) יהיה מחצית הפער בין ציון היעד (90%) לציון שניתן בפועל עבור הרבעון. דוגמא: ניתן הציון 80%. (90% פחות 80% חלקי 2 = 5%). ינוכו 5% מהתמורה המוסכמת לרבעון. |
| 2 | תקלה המשביתה תחנה בודדת או ברכיב שאינו משבית את כלל המערכת (סעיף 4.6.3.1 (ב) לעיל) | ציון הטיפול בתקלה יחושב כיחס באחוזים בין 24 (שעות, מרגע קריאת השירות)למספר השעות שחלף בפועל עד תחילת הטיפול בתקלה. היה ולא היה טיפול רציף לתיקון התקלה – יתנן ציון של 0%. | גובה הקנס (באחוזים) שינוכה מהתמורה המוסכמת (המוגדרת בסעיף 5.3.2 להלן) יהיה מחצית הפער בין ציון היעד (90%) לציון שניתן בפועל עבור הרבעון. היה ולא היה טיפול רציף לתיקון התקלה – ינוכו 45% מהתמורה המוסכמת לרבעון. |

- ציון רמת השרות לרבעון יהיה 100% אם לא אירעה בתקופת המדידה תקלה שהיא בתחום אחריותו של הספק.

- ציון רמת השירות לרבעון יהיה 0% אם אירעה יותר מתקלה משביתה אחת ברבעון, בתחום אחריותו של הספק.

- ציון רמת השרות ברבעון יהיה הממוצע עבור כל התקלות שאירעו ברבעון בכל מקרה אחר.

    - עדכוני תוכנה

הספק יפרט כיצד ובאיזה תדירות יבוצעו עדכוני תוכנה .

עדכוני התוכנה שיבוצעו :

ילוו בנוהל התקנה

ילוו בקובץ תיעוד מלא של השינויים שבוצעו למשתמש

ילוו בקובץ תיעוד

  - זמני תגובה

להלן זמני התגובה המקסימאליים הנדרשים למערכת:

| זמן מקסימאלי בשניות | הפעולה |
| --- | --- |
| 15 | עליית המערכת |
| 1 | מעבר בין מסכים |
| 1 | מסך קלט |
| 1 | שאילתות |
| 10 | דוחות |
| 10 | זמן עדכון OL |
| 10 | טעינה ואיחסון מסמך בגודל של 10Mb |

  - גיבוי והתאוששות

המציע מתבקש לפרט את המנגנונים והכלים לשמירת האמינות של המערכת באופן שוטף. כדרישת מינימום, יש צורך ביכולת לביצוע גיבוי שוטף של המערכת, הכולל גיבוי יומי, שבועי ותקופתי, ובמנגנון אמין ומוכח לשחזור של נתונים (חלקי או מלא).

  - הדרכה

בהצעתו הספק יתמחר מרכיב הדרכה, וכן יפרט את מתודולוגיית ההדרכה והטמעה של המערכת בקרב המשתמשים.

יש לפרט שיטת הדרכה בשיטת ה train the trainees וכן הדרכה בשיטה פרונטאלית לכלל אוכלוסיית המשתמשים .

פירוט שיטת ההדרכה יתבסס על המרכיבים הבאים:

- היקף שעות

- עזרי הדרכה

- כיתת הדרכה (ההדרכה תתבצע ברשות הגז או באתר הספק)

- חומר למשתתפים וכמויות

- אוכלוסייה וקבוצות הדרכה

- תוכן ההדרכה ברזולוציה של : נושא/שעות

- מבדקי הכנה ומבדקים לאחר ההדרכה

- תרגול מעשי

- תרגול ותמיכה בשיטת OJT

- על הספק לספק לפחות 5 מדריכים למשתמש אשר יכללו את תיאור הפעלת המערכת ובתהליכים המוצעים בה.

- הספק יתמחר בהצעתו את היקף ההדרכה כלהלן:

| אוכלוסייה | כמות מודרכים | היקף שעות נדרש |
| --- | --- | --- |
| מנהלים | כ-8 איש | כיום עבודה |
| עובדים | כ-20 | כ-30 שעות (בשלבים) |
| ספקים חיצוניים | כ-10 | כ-30 שעות (בשלבים) |

  - הסבת נתונים/ תכנים

באחריות הספק לטפל בנושא איכות הנתונים, טיוב נתונים קיימים, והזנתם למערכת המוצעת.

במסגרת המענה, יציג המציע את תוכניתו להסבת מסמכים קיימים ותיוקם במערכת החדשה, כמו-כן באחריות הספק להעמיד צוות אשר יסרוק את המסמכים הקיימים. היקף המסמכים הקיימים כ: 10,000 עמודים, היקף קיים בנספח 150Gb.

- עלות – משאבים (יש להגיש דף זה במעטפה נפרדת)

  - כללי

על המציע למלא את הטבלאות להלן בשקלים חדשים וללא מע"מ. כל התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים, ובכפוף לתנאי התשלום ואבני דרך.

  - עלויות הקמה, תחזוקה שוטפת, ושירותי ייעוץ ותמיכה במערכת המחשוב

המציע ימלא את הצעת המחיר על גבי מסמך פרק 5. התמחור יכלול את כל הוצאות הקמת המערכת לרבות אפיון מפורט, פיתוח המערכת, רישיונות תכנה, בדיקות, הסבות נתונים, הפעלה, הדרכה והטמעה ואינטגרציה על פי הדרישות המפורטות במסמך זה. בנוסף יפרט המציע עלות תחזוקה חודשית שוטפת.

רכישת הרישיונות עבור מערכת ניהול המסמכים תיעשה על יד רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות, כאשר את רישיונות מערכת ה-XRM ירכוש הספק בעצמו ויתמחר במסגרת סעיף הקמת המערכת.

| נושא | שיטת תמחור (בש"ח לא כולל מע"מ) |
| --- | --- |
| הקמת המערכת נשוא מסמך זה (כולל: רישיונות (למעט רישיונות של מערכת סע"ר), הדרכה, תיעוד, תמיכה on-site, לתקופת האחריות) . | מחיר בשיטת Fix price: |
| עלות איחסון המערכת לשנה לרבות Storage, מרכיבי אבטחה כנדרש לצורך מערכת זו (נדרש עבור ארבע שנים). | מחיר שנתי בשיטת Fix price: |
| תחזוקה שוטפת שנתית (עבור שלוש שנים מעבר לשנת האחריות)(לא כולל קווי תקשורת). | מחיר שנתי: |
| עלות קו תקשורת מאובטח בנפח של 50Mb בין אתר האחסון לאתר רשות הגז נדרש עבור ארבע שנים. | מחיר שנתי: |
| הצעת מחיר עבור שעת ייעוץ עבור תמיכה במערכת. | תעריף לשעת ייעוץ: |
| עלות פיתוח תהליך פשוט בש"ח |  |
| עלות פיתוח תהליך בינוני בש"ח |  |
| עלות פיתוח תהליך מורכב בש"ח |  |
| עלות פיתוח דו"ח פשוט |  |
| עלות פיתוח דו"ח בינוני |  |
| עלות פיתוח דו"ח מורכב |  |

  - מחירון כוח אדם לפיתוח עתידי

במידה ויידרשו שינויים עתידיים או פיתוחים או צורך בכוח אדם לצורכי הטמעה, הדרכה או תמיכה וכו', הספק יספק כוח אדם מקצועי רלוונטי על פי מחירון רלוונטי של החשכ"ל הוראה מס' 13.9.2. נכון ליום 26.4.2011 הספק רשאי להציע שיעור הנחה מהמחירון הנ"ל. אחוז הנחה זה הינו על פי תעריפי שעת ייעוץ לעבודה מתמשכת, בהתאם לחוזרי השכר של אגף החשב הכללי-משרד האוצר, לעניין תעריפים ליועצים לניהול (מקצועות שונים) כפי תוקפו מעת לעת (מופיע באתר משרד האוצר בכתובת: http://hozrim.mof.gov.il/doc/hozrim/hoz_hashkal.nsf).

| תעריף לשעת ייעוץ לפי הדירוג | אחוז הנחה ב-% | מחיר סופי לשעת ייעוץ לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1. | מנהל פרויקט ניסיון של 5 שנים לפחות. |  |
| 2. | איש בסיסי נתונים –DBA. |  |
| 3. | מנתח מערכות – ניסיון של 3 שנים לפחות. |  |
| 4. | תוכניתן/מיישם ניסיון של שנתיים לפחות. |  |
| 5. | מדריך/מטמיע ניסיון של שנתיים לפחות. |  |
| 6. | איש תמיכה כמפורט בסעיף 0.6.1. |  |

מודגש בזאת כי ע"פ חוזר השעה משקי, עבור שירות המבוצע על ידי חברה יהא התעריף 90% מגובה התעריף הקבוע בחוזר השעה משקי האמור בתוספת מע"מ וכי על סכום זה מתבקשת הנחה.

התעריף הינו סופי ולא יחולו עליו עדכוני החשכ"ל לכל תקופת ההסכם.

| שם המציע: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| חתימה וחותמת המציע: | _____________________________________ |
| תאריך | _____________________________________ |

נספחים

| נספח א' | הסכם |
| --- | --- |
| נספח ב' | כתב ערבות |
| נספח ג' | תצהיר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום |
| נספח ד' | חוות דעת בדבר עמידת המציע בחבות התשלום לעובדיו והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים |
| נספח ה' | אישור בעניין שימוש בתכנות מקוריות |
| נספח ו' | שאלון למניעת ניגוד עניינים |
| נספח ז' | התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים |
| נספח ח' | אישור עריכת ביטוחים |

נ ס פ ח א'

הסכם שירותי קבלן

מס' חוזה ................

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____בחודש______שנת_____

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות המיוצג ע"י רשות הגז הטבעי  במשרד התשתיות הלאומיות ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות (להלן-  "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

_________________________

_________________________ (להלן - "הקבלן")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותים בתחום:מערכת לניהול תהליכי עבודה, ניהול ואחסון מידע וניהול תהליכים ברשות הגז הטבעי כמפורט בהסכם זה ונספחיו (להלן -"השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | ולצורך קבלת השירותים המשרד פנה במכרז פומבי מס' 2/11 המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה; |
| והואיל: | והקבלן הציע הצעתו והצהיר שהוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה. הצעת הקבלן מצ"ב כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו; |
| והואיל: | והצעת הקבלן נתקבלה על דעת המשרד ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

  - הקבלן מקבל על עצמו לבצע עבור המשרד את השירותים והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו (לעיל ולהלן: "השירותים"); השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחה של:גב' אסנת שוחט – מרכזת בכירה (מידע) ברשות הגז הטבעי (להלן -"הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב שתשלח לקבלן.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של-12  חודשים, החל מיום ___________ ועד ליום _________ (להלן - "תקופת ההסכם").

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של לא יותר מ-4 שנים, סך הכל לכל תקופת ההסכם.

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להרחיב הסכם זה לצורך ביצוע שינויים ותוספות אשר עשויים להידרש במהלך הפיתוח ע"י הממונה מטעם הרשות. בכל מקרה, היקף ההרחבה לא יעלה על 100 שעות עבודה.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ) (להלן- "הערבות"). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן – "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - סכום הערבות יופחת בשיעור של 15% לאחר כל השלמת אבן דרך לתשלום, כאמור בסעיף 7 להלן, ולאחר קבלת אישור הממונה כי אבן הדרך הושלמה לשביעות רצונו.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. הקבלן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.לא האריך הקבלן את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הקבלן מילא אחר יתר חיוביו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן ו/או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - ידוע לו כי המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות שהוגשה על ידי החברה במידה והחברה לא תעמוד בהתחייבות זו ו / או אם יתברר כי הצהרה זו אינה נכונה.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד, לרבות העסקת כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ובהסכם.

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - הקבלן מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - הקבלן אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הקבלן ידאג למחוק את המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד לקבלן בהתאם לאמור בהצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' ובהתאם לפירוט שלהלן והכול בתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של הממונה (להלן: "התמורה"):

    - עבור אפיון מפורט להקמת המערכת: 20%  מהתעריף שנקב בהצעת המחיר

    - עבור הקמת המערכת: 50% מהתעריף שנקב בהצעת המחיר

    - תשלום חודשי קבוע למשך חודשי ההתקשרות הנותרים עבור הטמעת המערכת וליווי שוטף: 30% מהתעריף שנקב בהצעת המחיר.

    - תשלום בסך ____ ₪ (בהתאם לתעריף השעתי בהצעת המחיר)  עבור שעת עבודה.

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה עבור שעות עבודת יועצים בקשר עם ביצוע שלבים א' - ג' במפרט כלולה בסעיפים 7 א' ו-ב' לעיל ולא ישולם כל תשלום נוסף בקשר עם ביצוע שלבים א'-ג' במפרט כאמור. תשלום עבור שעות ייעוץ היועצים מתייחס לביצוע עבודות נוספות על שלבים א'-ג' במפרט, כפי שיידרשו על ידי הממונה על ביצוע ההסכם מטעם הרשות ובאישורה.

  - סכום ההסכם לא יעלה על _________ ₪ בתוספת מע"מ.

  - בסיום כל שלב מהשלבים 1-3 יגיש היועץ חשבונית עסקה ואליה יצרף דוחות עבודה; הדו"ח יוגש ע"ג טופס שימציא המשרד ליועץ. (להלן - "דו"ח העבודה"). עם קבלת התשלום יעביר היועץ למשרד חשבונית מס. לאחר השלמת משימות 1,2 ו-3, בסיום כל חודש קלנדרי היועץ יגיש חשבונית עסקה ואליה יצרף דוחות עבודה; עם קבלת הדו"ח יאשר הממונה בכתב כי קיימת התאמה בין מספר השעות שפורטו בדו"ח ובין היקף ומהות השירותים שניתנו בפועל. עם קבלת התשלום יעביר היועץ למשרד חשבונית מס. (להלן - "דו"ח העבודה").

  - סכום התמורה הוא סופי ומוחלט ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן.

  - הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - במקרים של קנסות שייקנס הקבלן במהלך תקופת השירות, יקוזזו מהסכום הכולל שנקבע לתשלום החודשי.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה לקבלן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב משרד התשתיות הלאומיות רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל, והכל בסבירות ובמידתיות.

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - אם ויקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה,  רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה  בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה  ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן,תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש בלא חובת הנמקה.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בהתראה מוקדמת של 7 ימים בלבד.

  - בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים הקבלן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן יהיה חייב להעביר למשרד את כל הציוד והחומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד וממצאיה עד להפסקת ההסכם. הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו ציוד או כל ממצא מכל סוג שהוא, לרבות בגין תשלומים המגיעים לו מהמשרד.

- סודיות

  - הואיל והקבלן עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - על המציע הזוכה לעמוד בבדיקת הסיווג הביטחוני ברמה "שמור" (5). האישור יינתן  בכתב ע"י מנב"ט (מנהל ביטחון) משרד התשתיות הלאומיות. תהליך הסיווג יבוצע לאחר הודעת הזכייה וחתימת החוזה תהא מותנית באישור המנב"ט כאמור.

  - ידוע לקבלן כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות יוצרים בכל העבודה שיבצע הקבלן במסגרת הסכם זה, כולל על כל מידע שיגיע לידי הקבלן במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב וכו' (להלן –"היצירות") והקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן השירותים בהתאם  להסכם זה.

  - כל חומר וציוד מכל סוג שהוא שרכש הקבלן לצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה  רכושו של המשרד, ועל הקבלן להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, הקבלן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי בגין הפרה  זו וישפה  את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור. תינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו).

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא, וימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הקבלן לממונה ויפעל עפ"י הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף הקבלן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד.

- כל פעולות החברה יבוצעו, בהתאם להנחיית הממונה במשרד. לא יהיו יחסי עובד – מעביד בין המשרד לחברה או לעובדים מטעמה.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- סעיף הביטוח

הקבלן מתחייב להציג למשרד התשתיות הלאומיות  את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

א.  ביטוח חבות המעבידים

- הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת           ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,  רשות  הגז הטבעי היה ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהו כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשרותו.

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבולות  האחריות לא יפחתו מ-1,000,000 דולר ארה"ב.

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

    - הביטוח יורחב לשפות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ג. ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITPOLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

    - הספק  יבטח את אחריותו בגין פיתוח, הקמה, אספקה, ותחזוקת מערכת מידע , ניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי, בביטוח משולב לאחריות מקצועית  וחבות המוצר;

    - הפוליסה תכסה את חבות  הספק,  עובדיו וכל הפעלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה ו/או מחדל  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה  ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל הקמה, אספקה, התקנה, הטמעה, דרכה, תמיכה;

    - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד התשתיות הלאומיות,  רשות  הגז הטבעי ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ד.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי.

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות רשות הגז הטבעי ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול הבלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסת נוסח בייט".

ה. העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי עד למועד חתימת ההסכם.

ו. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי וכל עוד אחריותו להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

ז. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, רשות הגז הטבעי על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - הספק לא יישא באחריות במקרה של תקלה שנובעת מהפעלה רשלנית של המשרד.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.

  - הקבלן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למשרד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הקבלן כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.תינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו).

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הקבלן בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הקבלן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- קיזוז

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מהקבלן עלפי הסכם זה או כל הסכם אחר, ובלבד שהמשרד הודיע בכתב כי יבצע את הקיזוז בהתראה של 7 ימי עבודה מראש.

- שימוש בכלים ובחומרים

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

כל הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב – לכל דבר ועניין - כהפרת הסכם זה.

- כללי

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של המשרד.

על הקבלן להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירותים, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

הקבלן מתחייב לתת את השירותים באמצעות עובדיו הקבועים בלבד.

הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

חוזה זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או כהרשאה לקבלן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן ישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

הקבלן- ____________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

25. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

26. ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:  54.05.02.44

ולראיה באו הצדדים על החתום

בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

| ________________________ שוקי שטרן מנהל רשות הגז הטבעי משרד התשתיות הלאומיות |  | ________________________ חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- |
| ________________________ |  |  |
| דודו ביטון חשב משרד התשתיות הלאומיות |  |  |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את _____________ בחתימותיהם.

__________________  			                   ______________________

תאריך                                                                                              עו"ד

נ ס פ ח ב'

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות הגז הטבעי

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 ₪ (במילים עשרים וחמש אלף ₪) שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך 13.11.2011 אשר תדרשו מאת: __________ (להלן:"החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 2/11 בנושא הקמת מערכת מידע, ניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 8.12.2011 עד תאריך 13.3.2012.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ___________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת |

נספח ג'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 2/11 להקמה ותחזוקת מערכת מידע לרשות הגז.

- עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הריש עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 2/11למתןשירותי הקמת והטמעת מערכות אחסון, גיבוי ו- DRP בסביבת VMwareבמשרד התשתיות הלאומיות .

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ד'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

חוות דעת בדבר עמידת המציע בחובות התשלום לעובדיו

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

    - אני הח"מ __________ ת"ז _______________ נציג __________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע, מצהיר כי המציע עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדי בהתאם לכל דין, וכמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו.

    - במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |

הנני מאשר כי ביום_____________ הופיע בפני ________________, ת"ז ___________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

| ____________________ | _______________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימת עו"ד |

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מספר ____ - להטמעת מערכת גיבוי במשרד התשתיות הלאומיות

את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של נציג המציע | חתימה וחותמת המציע |

נספח ה'

אישור בעניין שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

| _____________ | _____________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | שם מורשה החתימה | חתימה | חותמת |

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו __________(להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

| ________________ | ________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת עו"ד | חתימה |

נספח ו'

תאריך ______________

שאלון למניעת ניגוד עניינים למכרז 2/11 בנושא הקמת מערכת מידע, ניהול ואחסון מידע וניהול תהליכים ברשות הגז הטבעי

שם המציע:

___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו:

_________________________________________________

נא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים אשר יש בו לדעתך משום חשש לניגוד עניינים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| ____________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

-שאלון לאנשי הצוות המוצעים לביצוע העבודה-

שאלון למניעת ניגוד עניינים למכרז  2/11 בנושא הקמת מערכת מידע, ניהול אחסון מידע וניהול תהליכים ברשות הגז הטבעי

שם המציע:

___________________________________________________________

שם איש הצוות המוצע:

___________________________________________________________

נא פרט כל קשר לתפקיד אשר יש בו לדעתך משום חשש לניגוד עניינים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| ____________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח ז'

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"הקבלן") לבין משרד התשתיות הלאומיות(להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי הקבלן בין השאר לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד התשתיות הלאומיות כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב, מידע ממוחשב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד.

- להימנע מלהשתתף או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים, ישירות או בעקיפין, בענייני גופים הפועלים בתחום הדלק, חברות בתחום האנרגיה, ספקי גז טבעי, יצרני חשמל פרטיים קיימים או פוטנציאליים, ספקי ציוד לתחנות כוח ולתשתיות הולכה וזאת למשך תקופת ההסכם.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, למעט מטעם המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי בהסכם זה למניעת ניגוד עניינים, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אתייעץ עם היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות, ואפעל על פי הוראותיו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________

חתימה: _____________________

נספח ח'

נספח ביטוחים נדרשים - אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל –משרד התשתיות הלאומיות, רשות  הגז הטבעי,

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח  מיום

_______________ עד יום ________________בגין פיתוח, הקמה, אספקה, ותחזוקת מערכת מידע לניהול ותחזוקה שוטפת עבור רשות הגז הטבעי ,  את הביטוחים שלהלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו ומועסקיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב

כמעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, רשות  הגז הטבעי היה ונטען

לעניין  קרות תאונת  עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי

מי עובדי הספק –  קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשרותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל

תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה

ועובדיהם.

5.   רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות,  רשות  הגז הטבעי כל שיחשבו

אחראים למעשי  ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITYPOLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

1.  אחריותו החוקית בגין  פיתוח, הקמה, אספקה, ותחזוקת מערכת מידע, ניהול ותחזוקה שוטפת עבור

רשות הגז הטבעי ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות  הספק,  עובדיו וכל הפעלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה ו/או מחדל  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו,

סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל הקמה, אספקה, התקנה, הטמעה, הדרכה,

תמיכה ותחזוקה;

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד התשתיות הלאומיות, רשות  הגז הטבעי ככל שייחשבו

אחראים למעשי ואו מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם  המבוטח  התווספה  כמבוטח  נוסף: מדינת  ישראל – משרד התשתיות   הלאומיות,   רשות  הגז

הטבעי.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  אם  ניתנה על

ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום  לפחות  במכתב  רשום  לחשב  משרד  התשתיות  הלאומיות ולמנהל

רשות  הגז הטבעי.

3.  אנו מוותרים   על  כל זכות  שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התשתיות

הלאומיות,  רשות   הגז  הטבעי  ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא  יחול  לטובת  אדם שגרם לנזק מתוך

כוונת זדון.

4.  הספק   אחראי   בלעדית   כלפינו   לתשלום  דמי   הביטוח עבור  כל   הפוליסות   ולמילוי   כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6.  כל סעיף  בפוליסות  הביטוח  המפקיע  או  מצמצם  בדרך  כל  שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים

ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל -  משרד  התשתיות  הלאומיות,   רשות  הגז הטבעי והביטוח

הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי  הכיסוי  של  הפוליסות  חבות  מעבידים  ואחריות  כלפי  צד  שלישי  לא  יפחתו  מהמקובל על פי

תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

דוגמא לדו"ח אספקה תקופתי

| 10:23:16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date: | 25/01/2011 | מתקן 1 |  | מתקן 2 |  |  |  |
| Hour |  |  |  |  |  |  |  |
| From | To | Nominated | Supplied | Nominated | Supplied |  |  |
| 10:00 | 11:00 |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 | 12:00 |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | 13:00 |  |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 14:00 |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | 15:00 |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 16:00 |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 17:00 |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 | 19:00 |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 20:00 |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 | 21:00 |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 | 22:00 |  |  |  |  |  |  |
| 22:00 | 23:00 |  |  |  |  |  |  |
| 23:00 | 00:00 |  |  |  |  |  |  |
| 00:00 | 01:00 |  |  |  |  |  |  |
| 01:00 | 02:00 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 03:00 |  |  |  |  |  |  |
| 03:00 | 04:00 |  |  |  |  |  |  |
| 04:00 | 05:00 |  |  |  |  |  |  |
| 05:00 | 06:00 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | דוגמא לדו"ח צריכת צרכנים: צרכן 1; צרכן 2; צרכן 3; צרכן 4; צרכן 5; צרכן 6; צרכן 7; צרכן 8; צרכן 9; צרכן 10. 1.04; -. 2.04; 0.01. 3.04; 0.1. Q1/04; -; -; -; -; -; -; 0.1. 4.04; 0.1. 5.04; 0.1. 6.04; 0.1. Q2/04; -; -; -; -; -; -; 0.3. 7.04; 0.2. 8.04; 0.2. 9.04; 0.1. Q3/04; -; -; -; -; -; -; 0.4. 10.04; 0.1. 11.04; 0.1. 12.04; 0.1. Q4/04; -; -; -; -; -; -; 0.4. 2004; -; -; -; -; -; -; 1.2. 1.05; -; -; 0.1. 2.05; -; -; 0.1. 3.05; -; -; 0.1. Q1/05; -; -; -; -; -; -; 0.4. 4.05; -; -; 0.1. 5.05; -; -; 0.1. 6.05; -; -; 0.1. Q2/05; -; -; -; -; -; -; 0.4. 7.05; -; -; 0.2. 8.05; -; -; 0.2. 9.05; -; -; 0.1. Q3/05; -; -; -; -; -; -; 0.5. 10.05; -; -; 0.1. 11.05; 0.01; -; 0.1. 12.05; 0.01; -; 0.2. Q4/05; -; -; -; -; 0.02; -; 0.4. 2005; -; -; -; -; 0.02; -; 1.6. 1.06; 0.01; -; 0.2. 2.06; 0.01; -; 0.1. 3.06; 0.01; -; 0.2. Q1/06; -; -; -; -; 0.02; -; 0.5. 4.06; 0.01; -; 0.1. 5.06; 0.00; -; 0.2. 6.06; 0.00; 0.0005; 0.2. Q2/06; -; -; -; -; 0.01; 0.0; 0.4. 7.06; 0.01; 0.05; 0.2. 8.06; 0.01; 0.1; 0.2. 9.06; 0.01; 0.1; 0.2. Q3/06; -; -; -; -; 0.02; 0.2; 0.5. 10.06; 0.00; 0.1; 0.1. 11.06; 0.01; 0.1; 0.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## מנהל אגף הביטחון

תאריך: ______________

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

ירושלים

כתב התחייבות/הסכם ביטחון לשמירת סודיות

(המציע ימלא את כל הפרטים במסמך, יחתום על המסמך ויצרף אותו כנספח להצעה)

אני החתום מטה.......................................הנושא ת.ז. מס'....................................................

המועסק בחברת..........................ומורשה לחתום ולהתחייב בשם החברה, מתחייב  בזה בשם

חברת.....................ובאופן אישי כמפורט להלן:

הואיל                     וחברת......................באה בקשר עסקי עם משרד התשתיות הלאומיות.

והואיל                    וידיעות המוגדרות ביטחוניות מסווגות שהגיעו או שתגענה לחברת................

עקב הקשר עם משרד התשתיות הלאומיות הינן בגדר סוד.

לפיכך                      החתום מטה מצהיר ומתחייב בשם חברת...................לפעול כדלקמן:

1. תחילת ההתחייבות:   כתב התחייבות זה הינו נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה) אשר נחתם או

שייחתם בין משרד התשתיות הלאומיות וחברת..............ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. רמת סיווג העבודה המוזמנת:  שמור/סודי/סודי ביותר.

3. הגדרות:

א. ממונה בטחון – קב"ט משרד התשתיות הלאומיות, נציגו, או מי שהוסמך על ידו.

ב. ידיעה – כל מידע ונתון לרבות שאינם נכונים, מסמך, תוכניות, סיסמא, סמל, נוסחה,

שירטוט, מפרט, ניסויים, בדיקות ותוצאותיהן, חפץ,  המכילים מידע כלשהו.

ג. גילוי – בכל מקום לרבות פרסום לקידום מכירות, מסירת ידיעות לכלי התקשורת, מאמרים

בעיתונות כללית ומקצועית, צילומים, שרטוטים, הצגת מסמכים וחומרה.

ד. ציוד – כל חפץ לרבות שרטוטים, מפות, תצלומים, שקופיות, דגמים, רשימות,  תוכנות

מחשב וכן פרטי או חלקי ציוד המכיל מידע,  לרבות אמצעי גיבוי ומדיה ממוחשבת קבועה או

נתיקה לסוגיה.

ה. עובד החברה – עובד, לרבות כל אדם הפועל כשליח בין אם מועסק בחברה ובין אם נמצא

בשירותה הפועל בשמה או מטעמה.

ו. א"מ – אבטחת מידע.

ז. א"פ – אבטחה פיזית.

ח. במ"מ – בטחון מערכות מידע.

- שמירת סודיות:  א. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל ידיעה מסווגת אשר תגיע אל חברת...............או לידי העובדים, תוך כדי ביצוע עסקי עם משרד התשתיות הלאומיות או בקשר עימו, לא תועבר לידי גורמים שלא אושרו לכך מראש ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ותישמר כפי שיקבע וינחה מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - אני מתחייב להביא סעיף מספר 4 זה כולו, לרבות חוק העונשין תשל"ז – פרק ז' (להלן :בחוק(,  לידיעת העובדים הנוגעים, אם ע"י הוראה מפורשת בחוזה בכתב, או ע"י חתימה על טופס מתאים, או בכל דרך אחרת שיורה לי מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין הנ"ל, ובמיוחד לסעיפים 118 ו-119 לחוק, המובאים להלן בשלמותם:

סעיף 118: גילוי בהפרת חוזה (ד/28):

" היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה", לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה....."

סעיף 119: גילוי בהפרת אמון (ד/29):

" מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו – מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו – מאסר שישה חודשים ".

  - הנהלת החברה מתחייבת לחייב כל אחד מעובדיה ומהשותפים בסוד מטעמה, לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי (ע"י פרסום בכתב ובע"פ, לרבות פרסומים מדעיים, פרסום בועידות/תערוכות/ירידים וכיו"ב), למאן דהו, לא בישראל ולא מחוצה לה, כל ידיעה ביטחונית מסווגת במהלך תקופת תוקפו של כתב התחייבות זה וכן לאחר תוקפו ובכל עת , אלא אם נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות או נציגו.

  - ידוע לי כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה ביטחונית מסווגת כאמור, רק למי שחייב לדעתה והתחייב לשמור עליה בסוד, הכל כפוף לכתב התחייבות זה, באישור מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ולצורכי העבודה בלבד.

  - הגישה למידע ביטחוני מסווג הקשור להתקשרות עם משרד התשתיות הלאומיות, תוגבל לעובדים בעלי זיכויים ביטחוניים מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ותפוקח ע"י נאמן הביטחון בחברה שאושר לתפקידו ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - חברת..................מצהירה בזאת, כי כל מידע לרבות מידע רגיש על פי הגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, אשר יגיע לידיה, ישמר בסודיות ולא יועבר לגורמים חיצוניים, וכן תפעל בעניין זה על פי הנחיות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות כפי שיהיו מעת לעת.

  - חברת.................מתחייבת בזאת לפקח ולנהל רישום באשר לכל המידע שיגיע אליה ממשרד התשתיות הלאומיות ושיצא ממנה בחזרה אל משרד התשתיות הלאומיות, לרבות תאריכי קבלת המידע והוצאתו, אופן העברת המידע ושמירתו, סוג המידע, השימוש בו, מורשי הגישה למידע בחברה ובמשרד התשתיות הלאומיות.

  - החברה מתחייבת להחזיר למשרד התשתיות הלאומיות את כל המידע אשר הועבר אליה מיד עם תום השימוש בו.

  - כל האמור בסעיף זה, משלים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואינו גורע ממנו.

- הנציג הביטחוני של משרד התשתיות הלאומיות:  ממונה הביטחון לצורך כתב התחייבות זה, הינו מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות או מי שיפעל מטעמו, והוא יעביר לי, לעובדי החברה או לכל מועסק אחר שלי, או לקבלן עימו אני בא בקשר עסקי (להלן נציג החברה), את כל ההוראות וההנחיות הקשורות לכתב התחייבות זה ולביצוע כל עבודה ביטחונית מסווגת עבור משרד התשתיות הלאומיות.

- שינוי בעלות והנהלה בכירה:  הנהלת החברה מתחייבת לדווח בכתב למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי צפוי בבעלות על החברה,  או על כל שינוי פרסונאלי בהנהלתו,  או כל פורום מנהל אחר.  כמו כן מתחייבת הנהלת החברה להמציא למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, את פרטיהם האישיים של חברי ההנהלה או הבעלים החדשים, וכן את כל הנדרש לצורך קבלת הכשר ביטחוני אישי לרבות החתמתם על הצהרת סודיות מתאימה.

- הנהלת החברה מאשרת כי הובא לידיעתה, שכל מינוי פרסונאלי בהנהלת החברה או שינוי בבעלים, מחייב בדיקה ביטחונית מוקדמת לפני המינוי, למועמדים למינוי או לבעלים החדשים, כתנאי להמשך ההתקשרות עם משרד התשתיות הלאומיות.

- העברת מניות: הנהלת החברה מתחייבת לדווח למשרד התשתיות הלאומיות בכתב, על כל שינוי בשליטה בחברה לרבות העברה מחוץ למדינה, שינוי בעלי המניות המהותיים, כהגדרתם בחוק החברות התשנ"ט – 1999 בין אם על דרך מכירה לתאגידים או ליחידים או בדרך של מכירה לציבור/הפרטה או מיזוג, בהקדם האפשרי לאחר שנודע לחברה על כוונה לבצע שינוי כאמור.  קבלת הסכמה מראש ובכתב של משרד התשתיות הלאומיות לשינוי המתוכנן, וקיום דרישות הביטחון בהתאם להסכם זה, מהווים תנאי להמשך התקשרות החברה עם משרד התשתיות הלאומיות.

- תנאים להעסקת עובדים:

א. הנהלת החברה מתחייבת להעסיק בכל העבודות הקשורות בביצוע הקשרים העסקיים

המסווגים עם משרד התשתיות הלאומיות או בקשר עימם, אך ורק עובדים שקיבלו

הכשר ביטחוני מוקדם מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, בהתאם לרמת סיווג

המידע של הקשרים עם משרד התשתיות הלאומיות.

  - אני מתחייב להחתים את העובדים על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - הנהלת החברה מתחייבת להמציא למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשימה שמית של העובדים אשר יועסקו על ידה לצורכי הקשרים העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, וכן לעדכן את הרשימה הנ"ל בכל עת שיחולו בה שינויים, הכול מייד עם דרישת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות לגבי עובדים מצטרפים ודיווח על עובדים ברמת "שמור" ומעלה הפורשים מהחברה מיד עם פרישתם, כן הדבר לגבי קבלני משנה/יועצים חיצוניים.

  - עובדים שלא אושרו ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, לא יועסקו בכל הנוגע לנושאים העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, הן בנושאים מסווגים והן בנושאים בלתי מסווגים.

- הסתייעות בקבלני משנה/יועצים חיצוניים:

- הסתייעות בקבלני משנה/יועצים חיצוניים במסגרת ביצוע עבודה מסווגת, מחייבת בדיקתם הביטחונית של עובדי גופים אלו ככל עובדי החברה, בתנאי שכל פעילותם מתנהלת במתחם החברה בלבד, ולא נלקחו ממתחם זה מידע/ציוד/חומרים וכד'.

- הוצאת חומר מסווג לקבלן משנה/יועץ חיצוני מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב של מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- הסתייעות בקבלן משנה זר/יועץ חיצוני זר מחייבת קבלת אישור פרטני מראש ובכתב ממזמין העבודה במשרד התשתיות הלאומיות.

- שמירה על רשומות וחומרים:

- הנהלת החברה מתחייבת שלא להרשות או שלא לגרום לאחר, לבצע ברשומות ובחומרים מסווגים העתקים, צילומים, העתקת תוכניות מחשב, שכפולים, תדפיסים, או כל צורה שהיא, אלא אם התקבלה הרשאה לכך בכתב ממנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.  כמו כן אין להוציא ציוד אוגר מידע של מחשב מכל סוג שהוא לטיפול/תיקון מחוץ למתחם החברה ללא אישור מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- הנהלת החברה מתחייבת לנהל רישום ומעקב אחר הרשומות המסווגות כולל כל ההעתקים והצילומים, וכן רישום של מדיה/מצע אוגר מידע ממוחשב.

- בתום חוזה ההתקשרות, מתחייבת החברה להחזיר למשרד התשתיות הלאומיות את כל הרשומות המסווגות והבלתי מסווגות הקיימות ברשות החברה כולל צילומים, שרטוטים, ומדיה  ממוחשבת המכילה מידע שהועבר לחברה ע"י משרד התשתיות הלאומיות, או שנוצר במהלך חוזה ההתקשרות.

- מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי לאשר החזרת דיסקים קשיחים לחברה, אם סיווג המידע שהועלה עליהם אינו עולה על סיווג  "שמור", ובתנאי שמנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ינחה ויפקח על פעולות מחיקת הנתונים מהדיסקים הקשיחים.

- בכל מקרה של פריצה או ניסיון פריצה למתחם החברה, אדווח על כך מיידית למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות,  בין אם נעלם נתון, ציוד, מידע וכד' הקשור למשרד התשתיות הלאומיות ובין אם לא.

- בכל מקרה של אובדן או גנבה של מסמך, ציוד, מצע אוגר מידע ממוחשב, חומרה או כל חומר אחר הנוגע למשרד התשתיות הלאומיות, או במקרה של מחיקת מידע מאמצעי זיכרון מגנטי, אופטי או אחר, אני מתחייב להודיע על כך מיידית למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- פיקוח:

- נציג מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, יהיה רשאי לבקר בכל עת ובכל מקום בו מתבצעות העבודות הנוגעות לקשרינו העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, כדי לבדוק את אמצעי האבטחה המופעלים במתחם החברה.  הנהלת החברה מתחייבת לסייע למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות בביצוע הפיקוח האמור.

- אני מצהיר כי ידוע לי שמנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי להורות לנו על ביצוע פעולה/דבר שימצא לנכון בנושא הביטחוני, ומשיעיר לנו על כך, הנהלת החברה מתחייבת לפעול מיד לפי הוראותיו והכול במסגרת כתב התחייבות זה.

- מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר של כל אחד מעובדינו, המועסק בקשר לביצוע העבודה עם משרד התשתיות הלאומיות לפי שיקול דעתו המוחלט.  אנו מתחייבים להפסיק עבודתו עבור משרד התשתיות הלאומיות של כל אדם מיד עם קבלת הדרישה מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ללא ערעור.

- פיקוח כאמור, בין שיעשה ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ובין שלא יעשה, לא ישחרר את הנהלת החברה מהתחייבויותיה ע"פ כתב התחייבות זה כלפי משרד התשתיות הלאומיות.

- עיבוד מידע מסווג ע"ג מחשב:

- עיבוד מידע מסווג ע"ג מחשב מכל סוג שהוא, כולל עיבוד תמלילים, עיבוד תמונה ממוחשבת, גרפיקה, שרטוטים, וכד',  יבוצע ע"פ הנחיות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות כפי שמופיעות בהסכם בטחון זה.

- במידה ונקבע בהסכם הביטחון כי לא יעובד מידע מסווג על גבי מחשב, הריני מתחייב לוודא כי הנחיה זו תיושם ע"י כל עובדי החברה וקבלני המשנה/יועצים.

- נאמן ביטחון:

- לצורך מילוי התחייבות זו,  אנו מבקשים למנות נאמן ביטחון אשר יהיה אחראי בפני מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על כל ההיבטים הביטחוניים, ויפעל ליישום הוראות הביטחון בחברה.

- הנהלת החברה מתחייבת לדווח למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על עזיבת נאמן הביטחון את תפקידו מכל סיבה שהיא.

- הנהלת החברה מתחייבת כי ידוע לה שבמידה ותידרש ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות למנות לחברה ממונה ביטחון "אשכול" מטעם משרד התשתיות הלאומיות, החברה תישא בעלויות העסקתו, בהתאם לאחוזי המשרה שידרשו.

- הפרת כתב התחייבות זה:

- ידוע לנו ומוסכם עלינו כי הפרת הוראות הסכם זה תוכל להוות עילה לביטול ההסכם העיקרי שבין משרד התשתיות הלאומיות לחברת........................, ויחולו עליה כל הכללים של ביטול הסכם בגין הפרה כמפורט בתנאים הכלליים של ההסכם העיקרי.

- ידוע לי שבמקרה כנ"ל נהיה צפויים לתביעת נזיקין בגין הנזק שייגרם כתוצאה מביטולו של ההסכם.  סעיף זה בא להוסיף על הזכויות האחרות העומדות למשרד התשתיות הלאומיות ע"פ כתב התחייבות זה.

- אחריות החברה:

למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין באמור באף אחד מן הסעיפים בהסכם זה או בנספחיו,

כדי לשחרר את הנהלת החברה מאחריותה לכל נושאי הביטחון, לרבות בטיחות העובדים,

הציוד והחברה.

- חתימה:

ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון הכתוב בכתב התחייבות זה ובנספחים

כמפורט להלן:

נספח 1 – נתונים כלליים והנחיות ביטחון מיוחדות.

נספח 2 – בדיקות ביטחון/מהימנות.

נספח 3 – אבטחה פיזית לרמת סיווג "שמור".

נספח 4 – אמצעים פיזיים לאבטחת מידע.

נספח 4 – אבטחת רשומות.

נספח 5 – הנחיות ביטחון לשימוש באינטרנט.

חתימות ואישור נציגי החברה

שם, ת.ז. וחתימת מורשה חתימה:...............................................................................

שם, ת.ז. וחתימת נאמן הביטחון:................................................................................

חותמת החברה:...................................................תאריך............................................

חתימת נאמן הביטחון                    חתימת מנכ"ל החברה                   חותמת החברה