תאריך הודעה: 10 לאוקטובר 2011

מכרז פומבי מס' 30/11 הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר למשק הגפ"מ

לאזור הדרום והמרכז- תמ"א 32\ה

ועדת המכרזים של המשרד מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז, וכן על פרסום תשובות לשאלות שעלו בכנס המציעים של המכרז, שהתקיים ביום 5 לאוקטובר 2011.

תשומת לב המציעים לשינוי קל שנערך בנוסח כתב הערבות שצורף למכרז.

יודגש: הנוסח החדש של המכרז על נספחיו הוא הקובע ועל פיו ייבדקו כל ההצעות וייקבעו הדרישות מהזוכה במכרז. באחריות כל המציעים להוריד את הנוסח החדש של המכרז על נספחיו שעלה לאתר ולקרוא אותו בעיון.

דגשים ותשובות לשאלות שעלו בכנס המציעים:

משרד התשתיות הלאומיות ("המשרד") פרסם מכרז פומבי להכנת תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ הכוללת הכנת תכניות לאתרי אחסון גפ"מ כולל צנרת גפ"מ ותשתיות נלוות.

המכרז משותף למינהל הדלק וליחידה לתכנון פיסי במשרד.

לפני כשנתיים מינהל התכנון בשיתוף המשרד, החל לקדם תכנית במתווה דומה בצפון ובחיפה- תמ"א 32 ד. במסגרת תמ"א 32 ד המועצה הארצית בחרה באפריל 2011 שלושה אתרים לאחסון גפ"מ: קרקעות הצפון שמקודם בתמ"א כללית ופסדים ודמון שמקודמים בתמ"אות מפורטות. במסגרת עבודה זו נעשתה עבודה בין היתר להגדרת הצרכים של משק הגפ"מ, מלאי האחסון הדרושים, סקירה ולימוד משק הגפ"מ ומקומו במשק האנרגיה. פרטים על תמ"א זו ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

לפני כשנה וחצי נסתיימה עבודה שנעשתה עבור המשרד לאתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז הארץ. העבודה בחנה היתכנות ראשונית לאתרי אחסון ומצאה 14 אתרים פוטנציאליים לאחסון גפ"מ. כבסיס לעבודה זו נעשתה עבודה מקדמית שכללה סקירות שונות של הגפ"מ. עבודה זו הייתה פנימית לצורכי המשרד לא לוותה ע"י ועדת עורכים ומוסדת התכנון, אך הוצגה בקצרה לועדת העורכים של תמ"א 32. הדו"ח לא כלל בחינה של צנרת לאתרים אלו, דבר שייבחן במסגרת העבודה נשוא מכרז זה ועשוי להשפיע על האתרים.

מטרתנו היא שבמסגרת עבודה זו ייאסף כל החומר הקיים על האתרים ויותאם לדרישות מוסדות התכנון וועדות העורכים, יעובד לקריטריונים ולניסיון שנצבר, כדי שהמועצה תבחר אתרים לקידום במסגרת תכניות כלליות ומפורטות אשר יקודמו גם הן במסגרת העבודה זו.

המשרד שומר לעצמו אופציה לגמישות לצורך הכללת אתרים נוספים שלא היו במסגרת הדוח, ככל ויידרש ע"י המשרד ומוסדות התכנון.

דגש נוסף: לאחרונה מונתה מנהלת מינהל תכנון חדשה, הגב' בינת שוורץ, אשר ידוע לנו שבכוונתה לשנות את הנהוג במוסדות התכנון ובמועצה הארצית. ככל הידוע לנו, בכוונתה לא לקדם תמ"אות ברמה מפורטת בעתיד ושאלו יועברו לסמכויות המחוז או הות"ל. המשרד מצוי באי וודאות תכנונית בנושא זה ושמר לעצמו את האופציה במסגרת המכרז לקדם את האתרים שייבחרו לקידום ברמה מפורטת ע"י המועצה הארצית, או במסגרת מוסדות תכנון אחרים כמו הות"ל או הוועדות המחוזיות ויש להביא בחשבון עניין זה.

יצויין עוד, כי ביום ה- 4.10, המועצה הארצית אישרה את ההוראה להכנת תכנית זו. (טיוטת נוסח ההוראה הופץ לכל המשתתפים כאשר נמסר כי מדובר בטיוטא בלבד, כיוון שהשינויים להוראה שנתבקשו במסגרת הדיון נוסחו על ידי שירלי ולא ע"י מינהל התכנון וייתכנו הבדלים בין ההוראה הרשמית לזו שהופצה).

מר יהודה גסנר מבקש לחדד מספר נקודות בנוגע לחברי צוות התכנון:

מתכנן מערכות גפ"מ- העיסוק בתכנון מערכות גפ"מ מצריך רישוי של המשרד. הציפייה היא שמתכנן מערכות הגפ"מ שמוגש במסגרת המכרז יהיה מתכנן גפ"מ בכיר ושאינו נגוע בניגוד עניינים. ישנו מספר מצומצם של מתכננים כאלו, ומכיוון שמתכנן מערכות הגפ"מ הוא חוליה חשובה מאוד בצוות התכנון מומלץ למצוא את המתכנן שייעשה את העבודה הטובה ביותר.

יועץ סיכונים- היועץ יתבקש להעריך סיכונים הן לפי הקריטריונים של המשרד והן לפי הקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה.

יודגש, כי מלוא הזכויות על העבודה שתעשה יהיו בלעדית של המשרד והם יועברו במלואם אל המשרד.

שאלה: האם ניתן לפרסם את הדוח לאתרים לאחסון גפ"מ בדרום ובמרכז?

תשובה: אין אפשרות לפרסם את הדו"ח אך יחד עם זאת הדו"ח על כל חלקיו נמצא במשרד ויהיה פתוח לעיון המציעים שנכחו בכנס, ביום ג' 11/10/2011 בין השעות 9:00-12:00, וביום א' 23/10/2011 בין השעות 9:00-12:00.

יש לתאם את ההגעה עם הגב' עדית אורלב מהיחידה לתכנון פיסי, בטלפון 02-5006853 או במייל adito@mni.gov.il   מצ"ב תוכן העניינים של הדו"חות הנ"ל.

ניתן גם לעיין בכל החומר שנעשה במסגרת תמא 32 ד'.

שאלה:האם ישנה מניעה שאותו יועץ יוגש במסגרת הצעות מתחרות?

תשובה:לא, אין מניעה כזו, בהנחה שלא קיים ניגוד עניינים.

שאלה : מה המקום של מתכנן תחבורה בצוות התכנון, מה תכלול העבודה שלו?

תשובה: למתכנן התחבורה שני היבטים מרכזיים במסגרת תמ"א זו: הראשון, תכנון דרכי הגישה לאתרי האחסון שייבחרו לקידום. השני, צמצום שינוע הגפ"מ במיכליות כביש ככל הניתן מטעמים בטיחותיים. על יועץ התחבורה לתת את המענה לנושא זה של שינוע המיכליות, לדוגמא, מתן משקל לקירבת האתרים לדרכים ראשיות. כן יידרש מתכנן התחבורה לתת מענה לכל סוגיה תחבורתית ככל שתעלה במסגרת קידום האתרים.

שאלה: האם ניתן לקבל הסבר בנוגע לטבלת אבני הדרך כפי שהיא מפורטת במכרז שכן סכום האחוזים מצטבר ל-80% ולא ל 100% כמקובל.

תשובה: חלה טעות בטבלת אבני הדרך המקורית. להלן טבלת אבני הדרך לתשלום המתוקנת:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור הולנת"ע לתפיסה הכללית ולעקרונות התכנון המוצעים לפריסת מערכות לאחסון ושינוע גפ"מ | 5% |  |  |
| 2 | אישור ועדת ההיגוי לבחירת החלופות המועדפות למיקום השימושים הנדרשים. | 5% |  |  |
| 3 | אישור המועצה הארצית לבחירת החלופות הפיזיות ולמערכות אחסון ושינוע גפ"מ ולפיתרון המועדף | 6% |  |  |
|  |  | תמ"א מפורטת |  | תמ"א כללית |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 4 | אישור ועדת ההיגוי (ולנת"ע) למסמכי התכנית המפורטת/ התוכניות המפורטות | 10% | 10% | 8% |
| 5 | העברת התכנית להערות ועדות מחוזיות ולהשגות הציבור | 7% | 7% | 5% |
| 6 | דיון הוולנת"ע בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור והעברת התכנית לאישור המועצה הארצית | 7% | 7% | 5% |
| 7 | אישור התכנית במועצה הארצית והעברתה לממשלה | 4% | 4% | 4% |
| 8 | אישור התכנית בממשלה ופרסום ברשומות | 2% | 2% | 2% |
|  | סה"כ להשלמת שלבי העבודה | 100% |  |  |

שאלה: קנ"מ של התכנון הוגדר ל- 1:5,000 או מפורט יותר. האם יש מיפוי ברשות במשרד או שהוא צריך להיכלל בהצעה?

תשובה: יש לכלול את עלות המדידות שייעשו עבור התכניות והאתרים, הצנרת והתשתיות הנלוות במסגרת הצעת המחיר. לרשות המשרד אורטו פוטו ברזולוציה של 1 פיקסל/ למטר והוא יימסר לזוכה, על פי בקשתו.

שאלה: יש קושי בתמחור של המודד לאתרים הוא בעייתי היות ולא ברור מה צפוי להיות גודלם של האתרים. הנושא עלול להשפיע על התמחור ובעקבות כך על ההצעה הזוכה, האם ניתן להעריך סדר גודל של אתר ממוצע?

תשובה: כיום לא ידוע מה יהיה גודל האתרים ומה אורך הצנרת והתשתיות הנלוות לאתרים כיוון שהדבר תלוי באתרים שייבחרו ובחלופה שתיבחר לאתר. המשרד לא יודע ואינו יכול להעריך, מה ייבחר על ידי מוסדות התכנון. על מנת לאפשר למציעים לתמחר באופן מחושב את הצעתם, שונה פורמט הצעת המחיר, בהתאם לנוסח המכרז החדש המפורסם באתר.

שאלה: עמ' 4 ס' ו- האם  יש צורך באישור תקף על היעדר חובות לרשם החברות גם במקרה והמציע אינו תאגיד אלא משרד של שותפים?

תשובה: על מציע שהוא תאגיד לצרף אישור כזה. על שותפות רשומה לצרף אישור בדבר רישומה.

שאלה:במידה והתכנון המפורט לא ייעשה במסגרת המועצה הארצית אלא במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות או במסגרת הועדה המחוזית, ישנה אפשרות שנידרש שוב לבחון חלופות לאתרים? במידה וכן, זה עלול להשפיע על העלות של התכנון.

תשובה: המועצה הארצית היא זו שתבחר את תחום האתרים שייבחרו . לכל אתר ייתכן שיהיה לבחון חלופות במסגרת המיקרו ולא מקרו במוסדות התכנון. בכל מקרה, על הזוכה לעמוד ולענות על כל דרישות המשרד ומוסדות התכנון ככל שיהיו במסגרת קידום התכניות נשוא מכרז זה.

שאלה: האם ניתן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות?

תשובה: הוחלט שלא לשנות מועד זה.