האגף לניהול משאבי תשתית

מכרז פומבי מס' 48/11 לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית  ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה (להלן – "המכרז")

מכרז ונהלים

תוכן עניינים

|  |  | עמוד |
| --- | --- | --- |
| מבוא |  | 3 |
| פרק 1 | הקדמה לתכנית והגדרות | 4 |
|  | רקע | 4 |
|  | הגדרות | 4 |
| פרק 2 | תנאי סף להשתתף במכרז | 5 |
|  | - תנאי סף כלליים - תנאי סף באשר לתכניות עצמן | 5 |
| פרק 3 | תמצית ההתחייבויות במסגרת המכרז | 8 |
|  | - עמידה בביצוע התכנית | 8 |
|  | - עמידה בלוח זמנים | 8 |
|  | - יעדי החיסכון | 8 |
|  | - הבטחת השגת יעדי ההתייעלות/החיסכון | 8 |
|  | - דיווח | 9 |
|  | - הסכמה להפצת מידע על הפרויקט | 9 |
| פרק 4 | הגשת ההצעה ובדיקת התוכנית | 10 |
|  | - תיאור האתר והמצב הקיים - תיאור הפרויקט | 10 11 |
|  | - לוח זמנים - סכום ההשתתפות המבוקש - יעדי החיסכון - תקופת ההחזר הגולמי | 11 11 11 12 |
|  | - שינוי מש"בים ו/או תעריפים | 13 |
|  | - אופן הבחינה | 13 |
| פרק 5 | ההיקף הכספי של ההשתתפות ותנאי תשלום | 15 |
| פרק 6 | דירוג ההצעות | 17 |
| תוספת א' | טופס ההצעה | 19 |
| תוספת ב' | הצהרת מציע | 22 |
| תוספת ג' | הסכם | 23 |
| תוספת ד' | שטר חוב | 29 |
| תוספת ה' | טופס פתיחת מוטב חדש | 30 |
| תוספת ו' | תצהיר – עובדים זרים ותשלום שכר מינימום | 31 |
| תוספת ז' | חוות דעת בדבר עמידת המציע בחובות התשלום לעובדיו | 32 |
| תוספת ח' תוספת ט' | אישור בעניין שימוש בתוכנות מקוריות נוסח כתב ערבות | 33 34 |

מבוא

משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "המשרד"), יוצא במכרז לקידום תוכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה, בהתאם למפורט בנהלים אלה.

המשרד מזמין צרכני אנרגיה להציע תוכניות לפרויקטים שיביאו להתייעלות באנרגיה באמצעות הטכנולוגיות לעיל שיפורטו במכרז זה.

אי מילוי אחר מלוא הוראות המכרז עשוי להביא לפסילת ההצעה.

על כל מציע לצרף אישור מהנדס אנרגיה מטעמו, בדבר תכנית הפרויקט, פרטיה ונתוניה. יש לצרף  אישור בדבר רישום המהנדס האמור בפנקס המהנדסים.

באפשרות המציעים להגיש הצעות עד לתאריך  10.11.11

המשרד יערוך מפגש הסברה אשר במהלכו יינתנו הסברים בדבר התכנית ונוהלי הגשת המסמכים (ראה פירוט בעמוד 7 סעיף ג').

התקשרות עם המשרד על פי מכרז זה מתבצעת דרך הסכם בין המציע והמשרד, כאשר המציע מקבל על עצמו את חובות הביצוע של התוכנית (ראה תוספת ג'  למכרז).

בכל הקשור לפרטי הגשת ההצעות - תנאים, מועדים, מקומות הגשה – ראו פרק 2 למכרז.

פרק 1

הרקע לתכנית והגדרות

תכנית לעידוד התייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה היא חלק מתכנית עבודה רחבת היקף של המשרד, המופעל באמצעות האגף לניהול משאבי תשתית של המשרד (להלן: "האגף"). תכליתה להשתלב ביעד הרב-שנתי המרכזי של המשרד והאגף, לצמצום צריכת החשמל בשיעור של 20% עד לשנת 2020, בהתאם לתכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שפרסם המשרד ביולי 2010 ובהתאם להחלטת הממשלה מס. 4095 מה-18 בספטמבר 2008.

הגדרות

"חסכון" או "התייעלות" – הקטנת צריכת החשמל/האנרגיה וחסכון כמותי אבסולוטי בחשמל/אנרגיה בפועל בכל מקור אנרגיה, באמצעות שיפור מערכות צורכות חשמל/אנרגיה קיימות או החלפתן במערכות יעילות יותר; ו/או פרויקטים להסטת עומס (אגירת אנרגיה) בהתאם לטבלה שבמבוא.

"הסטת עומס" –  העברת צריכה חשמל משעות הפסגה בתעריף תעו"ז לשעות השפל  באמצעות שילוב אמצעים לאגירת אנרגיה תוך השגת חיסכון בהוצאות החשמל והדלק.

"צרכן אנרגיה"    צרכן אנרגיה בתעשייה, או בענף משק אחר (במגזרי המשק השונים), למעט משרדי ממשלה  וצרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים.

"הסכם"              הסכם בין לקוח לבין המשרד במתכונת המצויה בתוספת ג' לנהלים אלה, פרט לביצוע.

"מציע"	מי שהטכנולוגיה המותקנת על פי הפרויקט תהיה בבעלותו או תופעל לטובתו, או הנהנה הסופי מהטכנולוגיה המותקנת – לפי העניין, אשר יגיש הצעה להשתתפות המשרד על פי נהלים אלה.

"פרויקט"	פעולה להתקנת מי מהטכנולוגיות מאלו המפורטות בטבלה להלן והאמורה להתממש אצל צרכן אנרגיה בישראל אשר עד מועד בחירת הזוכים  טרם החלו בביצוען בפועל, ואשר אמורה להביא להפחתת צריכת האנרגיה ו/או הסטת עומס מפסגה לשפל והקטנת שיאי ביקוש אצל מציעים כמפורט להלן. פעולות תכנון וקיום תהליכי בדיקת עלויות לא יחשבו כתחילת ביצוע בפועל.

הפרויקט מסתיים עם הגשת דו"חות צריכה המעידים על השגת יעדי ההתייעלות הנקובים, אשר יוגשו למשרד 12 חודשים מיום אישור נציג המשרד ו/או מי מטעמו על סיום התקנת המערכות; במועד זה, ובכפוף להוכחת ההתייעלות – תוחזר הערבות לזוכה

12 חודשים מיום אישור נציג המשרד ו/או מי מטעמו על סיום התקנת המערכות).

יודגש: באפשרות פירמה להגיש הצעותיה עבור מספר אתרי צריכה (מספר סניפים), כך שכל אתר צריכה ישוקלל בנפרד (מקסימום שלושה פרויקטים זוכים בכל אתר, כמתואר להלן). למשל: חברה שבבעלותה מספר מפעלים תוכל להגיש הצעות עבור כל מפעל בנפרד.

"זוכה"		מציע אשר יזכה להשתתפות המשרד על-פי מכרז זה.

"עלות הפרויקט" עלות הפרויקט כפי שהוגדרה בהסכם שבין המציע לספק או במקרה שהמציע מבצע את הפרויקט בעצמו, ההיקף המוצהר בהצעה, כולל אמצעים ושירותים להוכחת ההתייעלות האנרגטית, בתנאי שאלו הותקנו כציוד במסגרת הפרויקט, בצירוף מע"מ וכל מס, היטל או סכום רלוונטי אחר, כל זה בהתבסס על  כתב הכמויות שצורף להסכם הביצוע כהגדרת מונח זה בתוספת ג (1), או להצעה, בהתאם להוראות המכרז, לא כולל השתתפות המשרד.

"תקופת החזר גולמי"    כהגדרת מונח זה בסעיף ו' לפרק 4.

"תקופת המדידה" התקופה שהוגדרה בהסכם בין המשרד לזוכה אשר בכל מקרה, לא תפחת מ – 12 חודשים מיום אישור המשרד את דבר סיום ביצוע ההתקנות בפרויקטים שבתכנית.

פרק 2

התנאים  להשתתפות במכרז "תכנית ההתייעלות האנרגטית ממקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה"

תנאים  מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז. הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או לא תצרף להצעתה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, תיפסל.

- תנאי סף מנהליים :

- על המציע להיות תאגיד כדין בישראל. על כל מציע לצרף נסח חברה מרשם החברות ופרטי בעלי המניות והדירקטורים, מאושרים על-ידי רואה חשבון או עורך דין. כן יצרף המציע אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בו.

- הגשת בטוחה מטעם המציע

על המציע המבקש את השתתפות המשרד בסך של למעלה מ 300,000 ₪, לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח, בלתי מותנית במקור, בשם המציע, על סך  7,500 ש"ח בתוקף מיום 10.11.2011 ועד ליום 11.3.2012.

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה. את רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן לקבל במשרדנו.

באפשרות המציע להגיש במקום ערבות המחאה בנקאית הרשומה לפקודת משרד התשתיות הלאומיות ונושאת תאריך שאינו מאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יום 10.11.2011.

היה ותקופת הזמן שתידרש עד לבחירת הזוכים תארך מעל שישה חודשים, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש החלפת המחאות בנקאיות בערבויות בנוסח ובדרישות המפורטות במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות או ההמחאה, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על ההסכם, לא צירף ערבות ביצוע או לא ביצע כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה, לרבות החלפת המחאה בנקאית בערבות במקרה הצורך.

המשרד יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע בשיקול דעתו הבלעדי וזאת עד לדחיית ההצעה, או, אם ההצעה התקבלה, עד להחזרת החוזים החתומים.

כתב הערבות שהוגש יוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכים במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

למען הסר ספק יובהר כי יש להגיש את טופס הבטוחה המקורי ולא צילום שלו. כמו כן, במקרה שמוגשות מספר הצעות ע"י אותו מציע - יש לצרף בטוחה נפרדת לכל אחת ואחת מההצעות. כן יובהר כי סטייה מהנוסח המצורף כתוספת ה' יביא לפסילת ההצעה.

- המציע הוא צרכן אנרגיה, כהגדרתו לעיל.

- המציע אינו מקבל ולא יקבל מענק או השתתפות או כל תמריץ אחר בגין הפרויקט המוצע על ידי גורם ממשלתי אחר.

- המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

- אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה). אישור שהוצא על ידי רואה חשבון – עליו לשאת תאריך עד שנה קודם לתאריך ההצעה. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976 בנוסח המצ"ב למכרז כתוספת ו'.

- הצהרת מציע מלאה (תוספת ב' למכרז);

- על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על היעדר חובות לרשם החברות/העמותות, נכון ליום הגשת ההצעה. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע.

- המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין, מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה בנוסח המצ"ב לפניה כתוספת ז'.

- טופס פתיחת מוטב חדש מלא (תוספת ה');

- לקוח אשר קיים לגביו ספק אם מסר דיווח על-פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה ) התשנ"ג -1993, יהיה רשאי למסור דיווח כאמור ביחד עם הגשת ההצעה על-פי נהלים אלה, והדבר ייחשב כעמידה בתנאי זה. לא נמצא דיווח כאמור בידי המשרד, יהיה המשרד רשאי לדרוש את המצאת הדיווח האמור תוך פרק זמן שיקבע המשרד.

- תצהיר חתום של המציע בדבר הבנת הנהלים מלוא נהלי המכרז, בנוסח המצורף כתוספת ב'.

- חתימת מהנדס על תכנית ההתייעלות, יחד עם אישור רשמי על רישום המהנדס בפנקס מהנדסים.

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה בסבב ההצעות ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

ב. תנאי סף מקצועיים:

- בהחלפת יחידת קירור או מדחס אוויר – הציוד המוחלף נרכש לפני 5 שנים לכל הפחות.

- בעבור החלפת  מדחס אוויר למדחס עם ווסת מהירות, נדרש לצרף מדידה פרטנית של צריכת חשמל בתקופה של חודש לפחות של הציוד האמור להיות מוחלף במצב קיים לפני הגשת ההצעה.

- בעבור מערכת ניהול אנרגיה נדרש לצרף מדידת צריכת אנרגיה, לתקופה של חודש לפחות, תוך השלכה לתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה וכן חישוב הצריכה השנתית מבוססת המדידה האמורה בצירוף האלגוריתם לחישוב הצריכה השנתית.

- העלות של לפחות פרויקט אחד אותו יגיש המציע תעלה על 100,000 ₪ כולל מע"מ.

- תקופת ההחזר הגולמי של תכנית ההתייעלות (לפני שקלול המענק) אינה קצרה מ-18 חודשים.

- אורך החיים הצפוי למושא הפרויקטים בתכנית (בהפעלה יעילה על פי הנתונים הטכניים של הטכנולוגיה המותקנת) – לא יפחת מ-5 שנים.

- התכנית תלווה בשרטוט הנדסי בדבר אופי המערכת וההתקנה של הציוד.

- על המציע להציג את כל המסמכים והאישורים אשר לדעתו מצבעים על עמידתו ועמידת הפרויקט בתנאי הסף .

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף תביא לפסילת ההצעה.

ג.  תהליך המכרז והגשת ההצעות

כנס מציעים: המשרד יערוך מפגש הסברה למציעים פוטנציאלים אשר במהלכו יינתנו הסברים בדבר התכנית ונוהלי הגשת המסמכים. מפגש ההסבר יתקיים ביום  5.10.11 בשעה 10:30 בחדר הישיבות הגדול במשרד (רח' יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 7). ההשתתפות במפגש ההסברה אינה חובה, אך לא תישמע טענה מפי מאן דהוא (בין שהשתתף ובין אם לא השתתף) כי נהלים אלה לא הובנו כדבעי. ההשתתפות במפגש ההסברה אינה כרוכה בתשלום.

ההצעה תוגש במתכונת המפורטת בתוספת  א', תוך התייחסות לפרטי התוכן המפורטים בפרק 4 להלן על ידי המציע. את ההצעה ניתן להגיש החל ממועד פרסום המכרז ונהלים אלה, ועד למועד האחרון להגשה, כמפורט להלן.

ההצעה תוגש ב - 4 עותקים במעטפה אשר עליה יסומן מספר המכרז וכותרתו במשרד התשתיות הלאומיות, בנין "שערי העיר", רחוב יפו 216 קומה 7. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים אשר תוקצה לעניין, בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00, לא יאוחר מיום, יום 10.11.2011 שעה 12:00.

אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח (לרבות באמצעות הדואר), עליו להכניסה לתוך מעטפה שנייה ולציין עליה "מכרז פומבי מס' 48/11  נא להכניס לתיבת המכרזים". אין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני המועד האחרון להגשה,

אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים במועד, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

המשרד באמצעות ועדת המכרזים יבחן את ההצעות ויהיה רשאי (אך לא חייב) בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכל המציעים או לחלקם או למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים לרבות מסמכים המהווים דרישות סף ולא פורטו בהצעה המקורית, או כל דבר אחר לפי הצורך. מבלי לגרוע מכלליות האמור או מכל דבר אחר שנאמר במכרז זה יהיה המשרד רשאי לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, יהיה המשרד רשאי לפנות למציעים או למי מהם, כאמור פעם או פעמים נוספות, עובר לקביעה עמדתו הסופית בדבר ההצעה. במסגרת הפניות והדרישות של המשרד למידע, ההבהרות ההשלמות המסמכים והדברים האחרים, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים  יביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד לדחיית ההצעה.

פרק 3

תמצית ההתחייבויות במסגרת מכרז "תכנית ההתייעלות האנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה "

התחייבויות המציע

- הפעלת מושא התכנית על מרכיביה, כפי שאושרה לתקופה של 5 שנים לפחות.

- דיווחים שנתיים על נתוני צריכה, למשך 4 שנים מיום אישור המשרד, בהתאם לפורמט שייקבע לכך על ידי המשרד.

- התחייבות המציע לא לפנות למשרדי ממשלה אחרים בבקשה לקבל מענק על אותו פרויקט.

- במידה ויתברר כי המציע קיבל מענק ממשרד ממשלתי אחר עבור אותו פרויקט, יידרש המציע להחזיר את מלוא התשלומים שהועברו לו ע"י המשרד בתוספת תשלומי ריבית והצמדה כדין.

1.   	עמידה בביצוע התכנית

המשרד או מפקח/יועץ מטעמו, יהיה רשאי לבקר אצל צרכן אנרגיה מגיש התכנית שאושרה בועדת המכרזים בטרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע-הזוכה על מנת לוודא כי ביצוע הפרויקט טרם החל. כמו כן, יהיה המשרד או מפקח/ יועץ מטעמו, יהיה רשאי לעמוד ולפקח על ביצוע הפרויקט לאורך תקופת התכנית עד תום תקופת המדידה, ולהשוות את הביצוע לפרטים ולנתונים שהוגשו במסגרת ההצעה. סיום ביצוע עבודות התכנית (בהתחשב בסוגה), וכן עמידה ביעדי החיסכון טעון אישור המשרד או מפקח/ יועץ מטעמו. אישור סיום ההתקנה יינתן רק לאחר שהמשרד וידא שכל עבודות הפרויקט הסתיימו.

2.   	עמידה בלוח זמנים

לוח זמנים מקסימאלי לסיום התקנת המערכות עליהן התחייב הזוכה המוגדרות בתכנית ההתייעלות הינו 12 חודשים. למשרד בלבד עומדת הזכות להעניק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות ל- 6 חודשים נוספים.  תקופת ההסכם תהא עד  24 חודשים. היה ותוענק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות כאמור, למשרד בלבד תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות.

3.	יעדי החיסכון

על כל טכנולוגיה בנפרד לעמוד בתנאי הביצוע שצוינו בטבלה במבוא. אי עמידה בטכנולוגיה מסוימת תיחשב אי עמידה בתנאי המכרז.

המתודולוגיה למדידת ההתייעלות או החיסכון או לחישובם בתכנית כלשהי תוגדר במסגרת ההצעה ותהווה חלק מנתוני הפרויקט.

בתום תקופת המדידה האמורה לעיל, יבצע המשרד ביקורת ומדידה בדרך אשר יקבע, על מנת לוודא שאכן הושגו יעדי החיסכון. מבלי לגרוע מהאמור, יהיה המשרד רשאי – לפי שיקול דעתו הבלעדי – לבצע ביקורת או מדידות ביניים, במהלך תקופת המדידה, בכדי לעמוד על הצלחת התכנית בהשגת יעדי החיסכון.

כמו כן יהיה המשרד רשאי, בעת הביקור לאישור סיום העבודות על פי הפרויקט, לעמוד על סידורי מדידת החיסכון כפי שבוצעו בתוכנית, ובמידה ואלה אינם נראים לו סבירים, מסיבות שירשמו, יהיה המשרד רשאי לדרוש סידורי מדידה אחרים. סידורים אלה ירשמו בפרוטוקול  בדיקת סיום ההתקנה ויבוצע בלו"ז שייקבע שם.

4.	הבטחת השגת יעדי ההתייעלות / החיסכון

חסר בהתייעלות:

  - ביצוע התכנית, ועמידה ביעדי ההתייעלות האנרגטית של התכנית כפי שנקבעו ופורטו בהצעה וכפי שאושרו וסוכמו עם המשרד, יובטחו באמצעות ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כתוספת ט' שתועבר למשרד וכן שטר חוב בגובה סכום ההשתתפות של המשרד בנוסח המצרף כתוספת ד'.  שטר החוב יעמוד בתוקף 12 חודשים לאחר אישור המשרד  לסיום הפרויקט. כתנאי לחתימת ההסכם, יעביר הזוכה למשרד ערבות בנקאית בגובה 5% מסכום השתתפות המשרד, צמודה למדד, שתהיה בתוקף למשך 24 חדשים. הערבות תוחזר בכפוף לאישור המשרד בדבר העמידה ביעדי החיסכון, בתום 24 החודשים. כתנאי להעברת התשלום הראשון לזוכה, יהיה על הזוכה להעביר למשרד גם את שטר החוב האמור. המשרד יהיה רשאי להציג הערבות לפירעון אם לא ימלא המציע אחר כל תנאי ההסכם. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

המשרד יהיה רשאי לדרוש בטוחה אחרת במקום שטר חוב, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. הושגו יעדי ההתייעלות או החיסכון, תוחזר הבטוחה. לא הושגו היעדים, יהיה המשרד רשאי לממש את הבטוחה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד.

לא עמדה התכנית שהוגשה  בייעדי התייעלות היעד שנקבעה, ינקוט במשרד בצעדים הבאים:

- במקרה של סטייה בין 21% ל- 49% משיעור ההתייעלות שהוצגה, המשרד יהיה רשאי לממש את ערבות הזוכה (בגובה של 5% מסכום השתתפות המשרד) וכן לא להעביר את התשלום האחרון למציע, בשיעור של 35% מהמענק.

- עבור אי השגת יעדי התייעלות בסטייה של מעל ל- 50% מהמתוכנן, יידרש הזוכה להחזיר את מלוא התשלומים שהועברו ע"י המשרד בגין התכנית.

במקרה שלא יעשה כן תוך 14 ימי עבודה מיום דרישת המשרד, המשרד יהיה רשאי להציג את שטר החוב על מלוא הסכום לפירעון, ו/או לממש את ערבות הזוכה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למשרד כתוצאה מהפרת ההסכם כאמור

יצוין, כי והיה ולא הושג יעד ההתייעלות עקב שינויים תפעוליים (סגירת פס ייצור, השבתת מערכות נדרשת וכדומה), צמצום ההתייעלות בגין שינויים אלו לא ישוקלל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בוצעו מדידות ביניים כאמור לעיל, והתברר בעקבותיהן כי אין סיכוי סביר שהתכנית תעמוד ביעדי החיסכון בסטייה של עד 20%, יהיה המשרד רשאי לדרוש את השבת הכספים שהעביר לזוכה, ואם זה לא יעשה כן תוך 14 יום, יהא המשרד רשאי לממש את שטר החוב או כתב הערבות.

אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי של הפרויקט כולו (כלומר של כל הטכנולוגיות כפי שבוצעו ביחד) בשקלול המענק פחותה משנה, יהיה המשרד רשאי לדרוש את השבת הכספים שהעביר לזוכה, ואם זה לא יעשה כן תוך 14 יום, יהא המשרד רשאי לממש את שטר החוב או כתב הערבות.

במידה וניתן אישור המשרד להארכת תקופת התכנית, יוארכו תוקף שטר החוב ותוקף הערבות, בהתאם. בהיעדר אישור כאמור, הדבר יהווה אי-עמידה בלו"ז התכנית ועילה למימוש שטר החוב.

למען הסר ספק שטר החוב יהיה בתוקף החל מהתשלום הראשון ועד 12 חודשים לאחר קבלת אישור נציג המשרד על עמידה בהתייעלות כפי שהוצגה בפרויקט.

5.	דיווח

מעבר למטרה המיידית של ההשתתפות בתכנית ההתייעלות לצרכני אנרגיה, שהיא חיסכון והתייעלות בצריכת האנרגיה בכלל ובחשמל בפרט, ההשתתפות בתכנית מיועדת גם לסייע למשרד לבחון כדאיות השקה בטכנולוגיות ובבניית בסיס נתונים אשר יסייע לו בתכנון משק האנרגיה בעתיד. לאור זאת, קיימת חשיבות במעקב אחרי צריכת האנרגיה של המציעים, בכדי לבחון את תוצאות התכנית, לא רק בטווח הקצר אלא גם בטווח הארוך. לצורך כך, מעבר לחובת הדיווח הקיימת בתקופת המדידה (ראה פסקה 4 לעיל), על המציע להגיש דוח ראשוני לתקופה של 12 חודשים, לאחר קבלת אישור נציג המשרד בדבר סיום ביצוע פרויקט. כמו כן , על כל זוכה להגיש למשרד דוחות שנתיים לתקופה של ארבע שנים ממועד תום אישור ההתקנה, באותה המתכונת.

6.   	הסכמה להפצת מידע על התכנית

השתתפות המשרד במימון הפרויקט מותנית בהסכמת הזוכה להפצת מידע על התכנית שהגיש ופרטים בדבר העסקה לציבור בכל דרך שהמשרד ימצא לנכון, תוך התחשבות בנושאים העשויים להיחשב כסודות מסחריים.

פרק 4

הגשת ההצעה ובדיקת התוכנית

כל מציע  רשאי להגיש הצעה בגין מספר טכנולוגיות לאותו צרכן אנרגיה ולזכות בהשתתפות בגין כל טכנולוגיה. תקרת ההשתתפות תיחשב לפי טכנולוגיה ולא לפי צרכן אנרגיה.  כלומר מציע אחד יכול לזכות בתמריץ למספר טכנולוגיות עם התקרות כפי שיפורטו.

על כל מציע להציג בהצעתו את המידע שיפורט להלן:

א.תיאור האתר והמצב הקיים: תיאור מילולי וסכמאטי של האתר אשר יכלול תיאור של מושאי הפרויקטים בתכנית ההתייעלות לצרכן אנרגיה (מערכות, ציוד) והקשר הפונקציונאלי בין מושאי הפרויקטים לאתר. כמו כן, בעבור החלפת מדחס אוויר דחוס עם מדחס אוויר דחוס עם ווסת מהירות  יוצג פרופיל צריכה פרטנית הכולל מדידה של  חודש לפחות עם השלכה ל-12 חודשים אחורה. בעבור שילוב מערכת ניהול אנרגיה יוצג פרופיל הצריכה השנתי של צרכן אנרגיה – הכולל את מדידת צריכת אנרגיה לתקופה של חודש לפחות, עם השלכה ל-12 חודשים אחורה שקדמו למועד הגשת הפרויקט, בהתאם לאלגוריתם לחישוב התרגום בתנאי הסף בפרק 2, תוך השלכה לערכים מדודים וערכים מחושבים.

על כל נתוני צריכת הייחוס להיות מוצגים בהתפלגות לפי משבי תעו"ז, גם בחישוב נתוני צריכת ייחוס על בסיס  במדידה קצרה והפעלת אלגוריתם.

צריכת האנרגיה של צרכן אנרגיה הנמדדת לצורך קביעת צריכת הבסיס חייבת להיות מתוארת כדיווחי צריכה שנמדדו לפי זמני תעו"ז (חלוקה לחודשים ולשעות היממה (פסגה, גבע ושפל) עפ"י הטבלה להלן למשך שנת פעילות שלמה.

מידע בדבר צריכת החשמל יוגש עפ"י החלוקה הבאה:

|  | פסגה |  | גבע |  | שפל |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | קוט"ש | ₪ | קוט"ש | ₪ | קוט"ש | ש"ח |
| ינואר |  |  |  |  |  |  |
| פברואר |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| דצמבר |  |  |  |  |  |  |

מידע בדבר צריכת הדלקים יוגש עפ"י החלוקה הבאה:

|  | סוג דלק | ליטרים/ ק"ג/ טון | קוט"ש | ש"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר |  |  |  |  |
| פברואר |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| דצמבר |  |  |  |  |

המרת הדלקים לקוט"ש תבוצע עפ"י היחסים הבאים:

860 קילו קלוריות ל-1 קוט"ש.

- 1 ק"ג מזוט = 9,610 קילו קלוריות = 11.1 קוט"ש.

- 1 ליטר סולר = 8,600 קילו קלוריות = 10 קוט"ש.

- 1 ק"ג גפ"מ = 11,000 קילו קלוריות = 12.8 קוט"ש.

ככל שמדובר בערכים מחושבים יוגשו כל הנתונים והנוסחאות המהווים בסיס לחישוב. כן יוצג כל נתון נוסף המבסס את המדידות והחישובים המוצגים בהצעה.

כמו כן, יש להתייחס לתעריפי האנרגיה בעת הגשת הפרויקט על פי תעריפי תעו"ז. על תכניות הכוללות הסטת עומסים לכלול מידע בדבר היקף ההוצאות השנתיות על אנרגיה בשנים אלו לרבות התחייבות להמשיך לצרוך חשמל לפי תעריפי תעו"ז על פי טופס צריכה וחיסכון באנרגיה של המשרד.

ב. תיאור הפרויקט: תיאור מילולי מלא של הפרויקט, מפרט טכני (כולל ציוד לבקרת תוצאות, אם הוא יותקן באופן קבוע כחלק מהתכנית) ושרטוטים הנדסיים רלוונטיים, כתב כמויות, תיאור פעולות נלוות, פירוט עלות הפרויקט על  כל מרכיביו (בהתאם למפרט הטכני וכתב הכמויות ולרבות עבודה), חישוב אנאליטי של היקף החיסכון בצריכת אנרגיה הצפוי וחישוב הסכום הנחסך השנתי הצפוי. התיאור האמור יתבסס, בין היתר, על תיעוד היצרן בדבר הפרמטרים הביצועים של הציוד המותקן במסגרת הפרויקט.

צריכת הבסיס תהיה הצריכה המתוארת במדידות האמורות, מחושבת לצריכה שנתית, בהתאם לאלגוריתם לחישוב התרגום אשר יוגש בהתאם לאמור בפרק זה. לא יילקחו בחשבון מדידות שבוצעו לאחר הגשת ההצעה.

כמו כן, יתואר כל פרט אשר יאפשר למשרד לקבוע עמדה בדבר התכנית והפרויקטים שבה, בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק 6 להלן. במידה והפרטים מבוססים על מדידה, יש לציין זאת מפורשות ולצרף מסמכים רלוונטיים. אחרת, ייחשבו כל הפרטים כהערכות בלבד – במקרה זה למשרד שמורה הזכות לבצע הערכות נגדיות.

יש להבהיר כי כל חריגה מתכנית הפרויקט כפי שהוא תואר ואושר בועדת המכרזים חייבת אישור מראש ובכתב של המפקח מטעם המשרד. שינוי בתכנית ללא קבלת אישור כאמור, ייחשב כהפרת ההסכם עם המשרד, על כל המשתמע מכך.

ג. לוח זמנים:  ההצעה תכלול לוח זמנים לתכנית. המשרד יהיה רשאי להורות על קביעת אבני דרך לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה, על לוח הזמנים המוצע להתייחס לאבני דרך הבאות:

- מועד קבלת אישורים סטטוטוריים, במידת הצורך.

- מציעים המבצעים את העבודה בעצמם – מועד רכישת מלוא הציוד הדרוש על פי כתב הכמויות.

- מועד תחילת העבודה בפועל.

- מועד הפעלת נשואי הפרויקטים בתכנית.

ד.שיעור ההשתתפות המבוקש: באחוזים מעלות התכנית ובסכום אבסולוטי בש"ח (כולל מע"מ).

אין להתחיל ביצוע פרויקט ללא אישור המשרד. האישור יינתן ע"י המשרד לאחר בדיקת מצב הקיים.

ה.יעדי החיסכון: במונחים של יחידות קוט"ש כאשר לצורך זה חישוב החיסכון בדלקים ייעשה על בסיס 260 גרם נפט לכל קוט"ש, והיקף כספי (ראה הגדרת "הסכום הנחסך השנתי" להלן), ואחוזים מתוך הצריכה הבסיסית. יש לפרט את החיסכון ביחידות בהתאם לחלוקת תעו"ז. יש לצרף כל החישובים ששמשו בסיס להצגת יעד החיסכון יחד עם תיעוד מתאים במידת הצורך.

יעדי החיסכון יהיו:

| טכנולוגיה לשימור אנרגיה | דרישות ליעילות אנרגטית | גובה המענק |
| --- | --- | --- |
| החלפת יחידת קירור מים קיימת בעלת תפוקה של 50 טון קירור ויותר ביחידת קירור מים חדשה המופעלת בעיבוי אוויר בתפוקה זהה | מקדם היעילות COP שווה או גדול מ- 3.2 בהתאם להצרת היצרן חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 200,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| החלפת יחידת קירור מים קיימת בעלת תפוקה לש 50 טון קירור ויותר ביחידת קירור מים חדשה המופעלת בעיבוי מים בתפוקה זהה | מקדם היעילות COP שווה או גדול מ- 4.5 בהתאם להצרת היצרן חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 200,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| החלפת מדחס אוויר דחוס בהספק של 50 קו"ט ויותר במדחס אוויר דחוס עם מערכת לויסות מהירות | חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 150,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| הגברת ניצול אנרגיה חשמלית ע"י שילוב מערכת לניצול חום שיורי במערכת מיזוג אוויר או במערכת אוויר דחוס לייצור מים חמים ברת ניצול | מערכת בתפוקה תרמית השווה ל- 50% מההספק הנקוב של המערכת החשמלית | 30% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| הסטת עומסים משעות הפסגה לשעות השפל ע"י שילוב מערכת לאגירת אנרגיה תרמית או אוויר דחוס | האגירה המוצעת תהיה מסוגלת לספק לפחות 30% מתפוקת יחידות הקירור ולפחות 30% מתפוקת אוויר דחוס בשעות העומס | 30% מההשקעה ועד 250,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| שילוב מערכות ניהול אנרגיה או מערכתית (מערכת ממוחשבת מבוססת על אלגוריתמים לבקרה ) | השגת חיסכון של 10% בצריכת חשמל השנתית או מערכתית | 20% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מערכת החלפת חום מהקרקע למטרות קירור או חימום תהליכים או משאבת חום קרקע אוויר או קרקע מים | מ- 35 טון קירור ואמור לחסוך 50% מצריכת אנרגיה של מערכת קונבנציונלית לאותה מטרה | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מערכת לייצור משולב של כוח וחום (קוגנרציה) | מ- הספק 100 קו"ט, נצילות אנרגטית כללית 70% שתופעל 2500 שעות בשנה לפחות | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| שדרוג מערכות תאורה | החלפת תאורה קיימת לנורות T5 עם משנקים אלקטרוניים ורפלקטורים. שילוב רגשי (סנסורים) נוכחות. החלפת נורות כספית נורות נתרן לחץ גבוה (נל"ג) לנורות מטל – הלייד. שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר בשלטים להכוונה וכן תאורה במקומות ציבוריים שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר ברמזורים ובתאורת כבישים (לאחר תאום הנושא עם משרד התחבורה). שילוב עמעמים לניצול אור טבעי. חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מיזוג אוויר תרמו-סולארי | מ- הספק 40 טון קירור | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |

במקרים של תכניות התייעלות הנמדדות בחיסכון כספי, כלומר תכניות הכוללות הסטת עומסים, יחושב הפרמטר של ההוצאה השנתית בש"ח, ולא בקוט"ש. הפרמטר שביחס אליו תיבחן הסטת העומסים, הינו ממוצע ההוצאות השנתיות של המציע על-פני שלוש השנים האחרונות.

התכנית שיגיש צרכן אנרגיה תבטא את הדרישות להתייעלות אנרגטית המפורטות לעיל, ותאושר בחתימת מהנדס הרשום בפנקס מהנדסים מטעם המציע.

ו.תקופת ההחזר הגולמי: תקופת ההחזר עבור כל אחד מהפרויקטים שיגיש המציע במסגרת תכניתו, לא תפחת מ-18 חודשים, וזאת בהתאם לנוסחא הבאה:

עלות פרויקט ספציפי (טרם שקלול המענק)

תקופת ההחזר הגולמי		=	הסכום השנתי שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה

כאמור, תקופת ההחזר עבור כל פרויקט תיבחן בנפרד.

המינוח "הסכום השנתי שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה" משמעו החיסכון הצפוי במונחים כספיים בתעריפי תעו"ז ביחידות אנרגיה בחלוקת תעו"ז, כמפורט בפסקת "יעדי החיסכון", במונחים כספיים. התרגום מיחידות אנרגיה לסכום כספי יבוצע על-פי תעריף התעו"ז (אם קיים תעריף זה למושא הפרויקט) שהיה בתוקף במועד האחרון להגשה.

כאמור, הסטת עומסים תחושב אך ורק במונחים כספיים עפ"י תעריפי תעו"ז.

במקרה של מעבר הצרכן מהספקת חשמל ממתח נמוך למתח גבוה, כחלק מהפרויקט יבוצעו כל החישובים במונחים של תעריפי מתח נמוך.

אזהרה והבהרה: המסמכים המוגשים על-ידי המציע עשויים לכלול מידע בעלי רגישות עסקית וקניינית. מסמכים אלה מוגשים על אחריותו הבלעדית של המציע. על-אף שהמשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור את המסמכים האמורים ותכנם בסוד (בכפוף לביצוע התהליכים הפורמאליים וכן הבדיקות הדרושים על-פי דין ועל פי הליכי הטיפול בהצעות), על המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים – ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור – בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

המשרד לא יהא אחראי לנזקים שייגרמו כתוצאה מגילוי כל מידע, כאמור.

ז.שינוי מש"בים ו/או תעריפים: לאורך ביצוע תכנית ההתייעלות ולאחר-מכן, ייבחנו נתוני צריכת החשמל של הזוכים על מנת לוודא עמידה ביעדי ההתייעלות כפי שהוצגו בהצעות המוגשות.

מובהר, כי המש"בים והתעריפים הרלוונטיים לבחינת שיעור ההתייעלות, הינם המש"בים ותעריפי התעו"ז במועד ההגשה.

במקרה של שינויים בתעריפי התעו"ז לאורך שנות התכנית, ישוקלל שיעור ההוזלה/ ההתייקרות היחסי בתעריפי החשמל התעו"ז בהתאמה למשקל המש"ב בשנת הבסיס, ע"מ להתאימו לתעריפי שנת הבסיס. כלומר – הפקטור להתאמה ייקבע על ידי הכפלת משקל המש"ב בצריכה הכוללת בשנת הבסיס, בתעריפי התעו"ז החדשים, מחולק בתעריפי התעו"ז לפני השינוי.

במקרה בו חלים שינויים בשעות המש"בים, תתוקן שנת הבסיס לייחוס בהתאם לנוסחאות הבאות:

NWi= Wi*NLiLi

%NWi= NWi19NWi

Wi= משקל כל מש"ב כפי שמופיע בנספח שנת הבסיס

Li = משקל השעות במש"ב לפני השינוי

NLi = משקל השעות במש"ב לאחר השינוי

NWi = משקל השעות לפני סטנדרטיזציה

%NWi = משקל המש"ב בשנת הבסיס לאחר סטנדרטיזציה

משקל השעות לאחר סטנדרטיזציה, מוכפל בתעריפי הבסיס, מחולק במשקל שעות המקור מוכפל בתעריפי הבסיס – ייתן את הפקטור להתאמה במקרה של שינוי בשעות המש"בים.

- אופן הבחינה:

ההצעות אשר תוגשנה עד למועד האחרון להגשה תיבחנה ע"י המשרד או מי מטעמו.

במידה וקיים פער מעל 15% בין הערכת ההתייעלות עפ"י ההצעה, לבין הערכתו של נציג המשרד-

תכריע בעניין היקף ההתייעלות ועדת המכרזים המשרדית.

- למציעים תינתן הודעה בדבר אישור ההצעה או דחייתה. במסגרת האישור, יהיה המשרד רשאי להתנות תנאים בכל הקשור ללו"ז ביצוע התכנית, היקף הדיווחים מכל הסוגים, הנחיות בכל הקשור למדידות מעקב, מתודולוגיות לקביעת היקפי התייעלות וסיום תקופת המדידה, וכן בכל נושא אחר אשר ימצא לנכון.

- נותרה יתרת תקציב בתום הליך האמור לעיל (דהיינו ההיקף הכספי של ההצעות שזכו נפל מסך התקציב), שומר לעצמו המשרד הזכות לפרסם מכרז נוסף בתנאים שיקבע באותה העת, או לפעול ביתרת תקציב זה כפי שיראה לנכון.

- לאחר מתן ההודעה על הזכייה, כאמור לעיל, ימציא המשרד לכל זוכה נוסח של הסכם עם המשרד בנוסח שבתוספת ג' לפי העניין, ובשינויים המחויבים. למשרד בלבד שמורה הזכות לשנות את נוסח ההסכם. הזוכה יחתום על ההסכמים (חתימה וחותמת, במידה ורלוונטי) ויחזיר אותם תוך 14 יום מיום המצאתם, אלא אם קיבל אישור המשרד להמציאם במועד מאוחר יותר ובמקרה זה, יחזירם עד למועד שנקבע על-ידי המשרד. ערבות בנקאית בסך 5% מסך ההשתתפות תצורף להסכם ותעמוד בתוקף עד 24 חודשים מיום פרויקט חתימת ההסכם. נוסח הערבות מופיע בתוספת ט' למכרז. היה ואישור המשרד לפרויקט יינתן תוך 24 חודשים, תוחזר הערבות לזוכה עם אישור דו"חות ההתייעלות על ידי המשרד.

- המשרד שומר לעצמו הזכות להודיע לזוכה או לזוכים על דרישתו כי החוזים ייחתמו במשרד במועד אשר ייקבע על ידו. במקרה זה יידרשו מורשי החתימה של הצדדים להתייצב במשרד במועד שנקבע עם אמצעי זיהוי, וכל מסמך נדרש אחר.

- במקרה של הודעה כאמור, אם לא התייצב מי מהזוכים שהוזמן לחתימה כאמור, במועד שנקבע, ולא קיבל אישור המשרד לבצע את החתימה בדרך אחרת, ייחשב הדבר כאי חתימת ההסכם במועד.

- לא חתם הזוכה על ההסכם האמור במועד, יהיה המשרד רשאי לבטל ללא דיחוי את זכייתו.

פרק  5

ההיקף הכספי של ההשתתפות ותנאי תשלום

      - סכום ההשתתפות בפועל יחושב בהתבסס על הנמוך בין עלות התכנית על פי ההצעה ובין עלות התכנית בפועל על פי החשבונות שיוגשו בהתאם להסכם שייחתם. לא יילקחו בחשבון הוצאות שהוצאו עובר לאישור התכנית על ידי המשרד (פרק 4 לעיל).

      - המענק יהיה:

| טכנולוגיה לשימור אנרגיה | דרישות ליעילות אנרגטית | גובה המענק |
| --- | --- | --- |
| החלפת יחידת קירור מים קיימת בעלת תפוקה של 50 טון קירור ויותר ביחידת קירור מים חדשה המופעלת בעיבוי אוויר בתפוקה זהה | מקדם היעילות COP שווה או גדול מ- 3.2 בהתאם להצרת היצרן חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 200,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| החלפת יחידת קירור מים קיימת בעלת תפוקה לש 50 טון קירור ויותר ביחידת קירור מים חדשה המופעלת בעיבוי מים בתפוקה זהה | מקדם היעילות COP שווה או גדול מ- 4.5 בהתאם להצרת היצרן חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 200,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| החלפת מדחס אוויר דחוס בהספק של 50 קו"ט ויותר במדחס אוויר דחוס עם מערכת לויסות מהירות | חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 150,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| הגברת ניצול אנרגיה חשמלית ע"י שילוב מערכת לניצול חום שיורי במערכת מיזוג אוויר או במערכת אוויר דחוס לייצור מים חמים ברת ניצול | מערכת בתפוקה תרמית השווה ל- 50% מההספק הנקוב של המערכת החשמלית | 30% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| הסטת עומסים משעות הפסגה לשעות השפל ע"י שילוב מערכת לאגירת אנרגיה תרמית או אוויר דחוס | האגירה המוצעת תהיה מסוגלת לספק לפחות 30% מתפוקת יחידות הקירור ולפחות 30% מתפוקת אוויר דחוס בשעות העומס | 30% מההשקעה ועד 250,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| שילוב מערכות ניהול אנרגיה או מערכתית (מערכת ממוחשבת מבוססת על אלגוריתמים לבקרה ) | השגת חיסכון של 10% בצריכת חשמל השנתית או מערכתית | 20% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מערכת החלפת חום מהקרקע למטרות קירור או חימום תהליכים או משאבת חום קרקע אוויר או קרקע מים | מ- 35 טון קירור ואמור לחסוך 50% מצריכת אנרגיה של מערכת קונבנציונלית לאותה מטרה | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מערכת לייצור משולב של כוח וחום (קוגנרציה) | מ- הספק 100 קו"ט, נצילות אנרגטית כללית 70% שתופעל 2500 שעות בשנה לפחות | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| שדרוג מערכות תאורה | החלפת תאורה קיימת לנורות T5 עם משנקים אלקטרוניים ורפלקטורים. שילוב רגשי (סנסורים) נוכחות. החלפת נורות כספית נורות נתרן לחץ גבוה (נל"ג) לנורות מטל – הלייד. שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר בשלטים להכוונה וכן תאורה במקומות ציבוריים שימוש בנורות LED במקום נורות מסוג אחר ברמזורים ובתאורת כבישים (לאחר תאום הנושא עם משרד התחבורה). שילוב עמעמים לניצול אור טבעי. חיסכון של 15% לשנה לפחות בצריכת החשמל | 30% מההשקעה ועד 100,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |
| מיזוג אוויר תרמו-סולארי | מ- הספק 40 טון קירור | 30% מההשקעה ולא יותר מ- 300,000 ₪ למציע בגין טכנולוגיה |

למרות הנאמר לעיל המענק המירבי לזכיין של שתי טכנולוגיות באותו אתר יהיה עד 400,000 ₪.

כמו-כן, המענק המירבי לזכיין של שלוש טכנולוגיות ויותר באותו אתר  יהיה עד 600,000 ₪.

מתוך סך התקציב, מיועדים לפחות 600,000 ש"ח עבור פרויקטים בתחומי האנרגיה הגיאותרמית ומיזוג אוויר תרמו-סולארי, וזאת לפי הגדרות המכרז.

. והיה ולא יוגש פרויקט באחד מתחומים אלו, תישמר מסגרת התקציב הייעודית עבור פרויקטים מן הסוג השני. במידה ולא יוגשו פרויקטים מתחומים אלו, ישמש היקף תקציבי זה עבור מימון פרויקטים אחרים בהתאם לטבלה המצוינת להלן.

כספי ההשתתפות ישולמו בשלושה תשלומים:

- התשלום הראשון בשיעור של 25%  מסה"כ השתתפות המשרד ישולם כנגד אישור בכתב של רו"ח מטעם המציע לפיו כל הציוד הדרוש לפרויקט אכן נרכש והצגת חשבוניות רכישה.

- התשלום השני בשיעור של 40% של השתתפות המשרד ישולם לאחר קבלת דו"ח פיקוח על ביצוע פרויקט מנציג המשרד וכן כנגד הצגת המסמכים כדלקמן:

- אישור על סיום ביצוע הפרויקט, כמפורט בסעיף 5 (א' (2)) בהסכם;

- חשבון מצטבר מלא וסופי, בפורמט של כתב הכמויות, או כל פורמט אחר אשר יוסכם על המשרד, אשר יאפשר למשרד לוודא את ההוצאות שהוצאו לפרויקט בפועל, מול ההצעה, כמפורט בסעיף 5 (א) בהסכם.

- התשלום השלישי בשיעור של 35% של השתתפות המשרד ישולם לאחר קבלת דו"ח השגת יעדי התייעלות הפרויקט, 12 חודשים לאחר קבלת דו"ח פיקוח על ביצוע הפרויקט מנציג המשרד.

      - המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר את הנתונים שהועברו, לדרוש הסברים, ואף לעכב תשלומים עד לקבלת המידע או ההבהרות אשר יניחו את דעתו. התברר כי סכום ההוצאות שהוצאו נמוך מהסכום אשר שימש לקביעת סכום ההשתתפות שאושר, יופחת התשלום השני באופן אשר סך כל סכומי ההשתתפות לא יעלו על 30% או  20% ,לפי המקרה, מההוצאות בפועל, עם תקרה כמפורט בפסקה ב' לעיל.

      - כאמור בסעיף 4 לפרק 3 לעיל, סכומי ההשתתפות והשגת יעדי ההתייעלות יובטחו באמצעות שטר חוב  (ראה נוסח בתוספת ד'). שטר חוב  יונפק על מלוא סכום ההשתתפות שאושר ויימסר למשרד,   כתנאי לכל תשלום של המשרד.

במקרה שבאתר אושרה יותר מטכנולוגיה אחת, יונפקו שטרי חוב בעבור כל טכנולוגיה בגובה מלוא הסכום שאושר בעבור כל טכנולוגיה.

שטר חוב  יהיה בתוקף מיום הנפקתו ועד 12 חודשים לאחר מתן אישור המשרד ו/או מי מטעמו בדבר יישום הפרויקט.

      - אם יתברר, בעקבות המדידות שיבוצעו עפ"י ההסכם, כי תקופת ההחזר הגולמי בשקלול המענק פחותה משנה, יוחזר המענק הניתן כמפורט בפרק 3 פסקה 4 עמ' 9 לעיל.

פרק 6

דירוג  ההצעות

במקרה בו כל הסכום המצטבר הדרוש על-ידי ההצעות שעברו את תנאי הסף נמוך או שווה לסך תקציב המוקצה על פי נהלי מכרז זה בנפרד, ייקבעו הזוכים בפועל ללא דירוג. יהיה סך כל הסכום המצטבר הדרוש עבור התכניות שאושרו גבוה מהסכום הנ"ל, תדורגנה ההצעות בסדר עדיפויות יורד כמפורט להלן. בפרויקט הכולל יותר מטכנולוגיה אחת תדורג כל אחת מהטכנולוגיה בנפרד.

דירוג הפרויקטים יבוצע בסדר עדיפויות יורד עפ"י הפרמטרים המוגדרים להלן:

- החיסכון בש"ח עקב הורדת (או הסטת) צריכת החשמל האבסולוטית משעות פסגה ("פרמטר 1"). החישוב יתבצע עפ"י תעריפי תעו"ז. שעות שיא, גבע ושפל - כפי שנקבעו ע"י הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל.

ההצעה בה פרמטר 1 הינו הגבוה ביותר (החיסכון הכספי המשמעותי ביותר) תקבל 40 נקודות ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- החיסכון בקוט"ש עקב הורדה אבסולוטית של צריכת חשמל במערכת שתתייעל ע"י ביצוע הפרויקט ("פרמטר 2").

ההצעה בה פרמטר 2 הינו הגבוה ביותר (החיסכון האבסולוטי בצריכת חשמל) תקבל 30 נקודות, ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- היקף המינוף של המענק ביחס להשקעה ("פרמטר 3").

הצעה בה פרמטר 3 הינו הגבוהה ביותר תקבל 20 נקודות ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

- היקף החיסכון האבסולוטי שהושג בצריכת הדלק (בקוט"ש) ע"י ניצול חום שיורי של יחידות קירור ואוויר דחוס, ע"י קוגנרציה וע"י משאבת חום קרקע אוויר או קרקע מים  ("פרמטר 4").

ההצעה בה פרמטר 4 הינו הגבוה ביותר תקבל 10 נקודות ושאר ההצעות תדורגנה ביחס אליה.

הציון המקסימאלי שיכול המציע לקבל עבור הצעתו בכלל הפרמטרים עומד על 100 נקודות.

יובהר כי כל פרויקט יכלול התייחסות מפורטת לכל הפרמטרים לעיל. פרמטר שלא יצוין מפורשות בהצעה יקבל ציון 0.

חישוב הציון היחסי של ההצעות בכל אחד מהפרמטרים הנ"ל:

ההצעה הטובה ביותר בפרמטר מסוים תקבל ניקוד מלא בפרמטר זה, בהתאם למפורט לעיל.

יתר ההצעות תקבלנה באותו פרמטר ציונים יחסיים, עפ"י הנוסחא:

ניקוד מלא בפרמטר * ההצעה בפרמטר בפרויקט הנבדק (למשל היקף חיסכון בסך X אלפי ש"ח)

ההצעה הטובה ביותר בפרמטר

בדרך זו ייקבע הדירוג עפ"י כל הפרמטרים בכל אחת מהתכניות.

הציון הסופי עבור הפרויקט יהיה סכום הניקוד בפרמטרים המוגדרים לעיל.

התכניות אשר תעבורנה את תנאי הסף תדורגנה עפ"י ציונן הכולל בסך הפרמטרים, מהציון הגבוה לנמוך, תזכה בהשתתפות בכפוף למסגרות התקציב המצוינות לעיל.

סייגים

- המשרד שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי מכרז זה בכל עת ואף לבטל את המכרז וזאת עד ליום 10.11.2011 בתנאי שהדבר יפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:  www.mni.gov.il .באחריות המציע לעקוב אחר עדכונים המתבצעים באתר בגין מכרז זה.

- המשרד שומר לעצמו הזכות להגדיל את התקציב וזאת עד למועד פתיחת תיבת המכרזים.

- בכל מקרה של סתירה בין האמור בסייגים לאמור בפרקים 1 – 6 ובהסכם המצ"ב כתוספת ג' יגבר האמור בפרקים 1 – 6 ובהסכם.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, אשר יירשמו, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- המשרד רשאי לפנות למציעים כולם או חלקם בבקשה לקבל הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה במידת הצורך וע"פ שקול דעת ועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.

- על מכרז זה יחולו דיני מדינת ישראל ובתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי סמכות מקומית ייחודית בכל הקשור לתביעות או הליכים משפטיים הקשורים למכרז זה.

- הליך הבהרות :

בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך  23.10.2011  שעה 14:00  לגב' יפה אוזנה בפקס שמספרו: 02-5006766.  ניתן לאשר קבלת פקס בטלפון שמספרו 5006764 – 02.

התשובה תישלח לפונה באמצעות הפקס שיציין בפנייתו. ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד החל מיום  25.10.2011.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

תוספת א'

טופס הצעה

על כל מציע לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט לעיל.

צירופים: בהתאם לפרק 4 לנהלים

שם המציע (מציע):                                                          שם איש קשר:

מס' תאגיד:					        שמות מורשי חתימה:

כתובת:

טלפון:                                                                              טלפון איש קשר:

דוא"ל:                                                                              דוא"ל איש קשר:

פקס:

טבלה לאימות תנאי סף וקריטריונים לדירוג (ימולא ללא קשר לדרישות מידע בהתאם לפורמט הבקשה להלן)

| נושא | ערך | נושא | ערך |
| --- | --- | --- | --- |
| נושא הפרויקט |  | עלות פרויקט בש"ח כולל מע"מ |  |
| צריכת אנרגיה שנתית של המציע (טשוע"נ) |  | השתתפות המשרד בש"ח |  |
| תקופת מדידת צריכה (ימים) |  | תקופת ההחזר גולמי (בחדשים) |  |
| כמות צריכה נמדדת בתקופה ביחידות אנרגיה רלוואנטיות |  | אורך חיים |  |
| צריכת אנרגיה שתורגמה לצריכת בסיס שנתית בהתאם לאלגוריתם לחישוב(ביחידות אנרגיה נחסכת)* |  | ממונה אנרגיה (אם כן שם הממונה) |  |
| סוג האנרגיה הנחסכת (חיסכון לא בחשמל) |  | מועד אחרון בו הוגש דווח על צריכה |  |
| חיסכון שנתי ביחידות של אנרגיה הנחסכת |  | מועד אחרון בו בוצע סקר |  |
| חיסכון שנתי בקוט"ש (חיסכון בחשמל) |  | השיטה המימונית שבשימוש |  |
| חיסכון שנתי בש"ח |  | אחוז חיסכון (לא פחות מ-15%) |  |
| חיסכון שנתי בקוט"ש בשעות פסגה |  | חיסכון כולל בקוט"ש לאורך חיי הפרויקט |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי** (תעריפים ומש"בים) בשעות פסגה |  | כמות צריכה נמדדת בתקופה ש"ח לפי תעו"ז רלבנטי** (תעריפים ומש"בים) בשעות פסגה |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי** (תעריפים ומש"בים) בשעות גבע |  | כמות צריכה נמדדת בתקופה ש"ח לפי תעו"ז רלבנטי**(תעריפים ומש"בים) בשעות גבע |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי** (תעריפים ומש"בים) בשעות שפל |  | כמות צריכה נמדדת בתקופה ש"ח לפי תעו"ז רלבנטי** (תעריפים ומש"בים) בשעות שפל |  |
| ערך נוכחי (PV) של הפרויקט, בריבית של 5%. |  | שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט IRR |  |

אלגוריתם המציע לתרגום צריכה נמדדת לצריכת בסיס שנתית:

_________________________________________

1.	תיאור האתר/ והמצב הקיים:

2.	תיאור הפרויקט:

סוג פרויקט (צירוף מפרט וכתב כמויות).

סוג פרויקט אחר	  (צירוף מפרט וכתב כמויות).

טכנולוגיה המוצעת.

לו"ז לביצוע.

2.	קביעת החיסכון

צריכת ייחוס (פסקה א' פרק 4)

-	מתודולוגית מדידה

-	תוצאות מדידה קיימת

-	ניתוח תוצאות מדידה וקביעת צריכת בסיס שנתית נוכחית ביחידות מדידה

-	אלגוריתם לחישוב צריכת בסיס שנתית מנתוני מדידה

צריכה בעקבות פרויקט

-    	תיאור מתודולוגיה לביצוע מדידה

-		שיטת חישוב הצריכה הקשורה בפרויקט

-		קביעת החיסכון ביחידות מדידה

3.	ההיקף הכספי של הפרויקט

4.	סכום ההשתתפות המבוקש.

5.	יעדי החיסכון.

6.	תקופת ההחזר הגולמי.

7.	ניתוח כלכלי של החיסכון (כולל תקופת ההחזר).

יש להתייחס גם ל – NPV (לפי ריבית של 5% לאורך החיים של מושא הפרויקט) ול – IRR של החיסכון. יש להציג את הניתוח בהתאם לטבלה המופיעה להלן, או בצורה הדומה לה ככל האפשר.

| מתקן XXX |  |
| --- | --- |
| אורך חיים |  |
| עלות כוללת בש"ח |  |
| השתתפות המשרד בש"ח |  |
| חיסכון שנתי בקוט"ש |  |
| חיסכון שנתי בש"ח לפי תעו"ז רלבנטי (תעריפים ומש"בים) |  |
| חיסכון כולל בקוט"ש לאורך חיי הפרויקט |  |
| ערך נוכחי (PV) של הפרויקט, בריבית של 5%. |  |
| תקופת ההחזר (בחדשים) |  |
| שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט IRR |  |

- הסכמה

הננו נותנים בזה את הסכמת הספק והמציע להפצת מידע על הפרויקט בהתאם לתנאים המפורטים בפסקה 6 לפרק 3 לנהלים אלה.

_________________

חתימת  המציע

שם:______________

שם:______________                                                                 תאריך:___________

הנני מאשר כי ה"ה ________________ ו- _________________ מטעם המציע

חתמו בפני _____________ עו"ד/רו"ח/פקיד משרד התשתיות הלאומיות.

______________

חתימה

תוספת ב'

הצהרת המציע

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 48/11 התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה, , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

- אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו  או על ביצוע העבודות נשוא המכרז, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. בלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

- מבלי לגרוע מכל האמור אנו מצהירים כי נמסר לנו כל המידע הנחוץ לנו על מנת להגיש את הצעתנו.

- אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז והצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע  את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, לרבות ההסכם.

- אנו מצהירים בזאת שהצעה זאת מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מצעים אחרים, וכי לא גילנו את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

- אנו מצהירים כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

____________________                                                                ____________________

תאריך                                                                                                        חתימת המציע

תוספת ג'

הסכם- השתתפות כספית בעלויות התייעלות אנרגטית

שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש ________ לשנת ______

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י סגן המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות ביחד עם החשב של המשרד (להלן-  "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

_________________________________

על ידי ____________________________ (להלן - "הזוכה")

מצד שני

| הואיל: | והמציע פנה למשרד בבקשה להשתתפות המשרד בעלויות פרויקט להתייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה וזאת במסגרת מכרז פומבי מס' 48/11 לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה (להלן: "הפרוייקט" ו"המכרז", בהתאמה); |
| --- | --- |
| והואיל: | וההצעה נבחרה על ידי ועדת המכרזים בהחלטתה מיום _____________; |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם בקשר לביצוע הפרויקט במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

    - מבוא, תוספותיו ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

    - מסמכי המכרז (תוספת א').

    - מסמכי ההצעה, לרבות מסמכים רלוונטיים שהוגשו במסגרת הליך הבחירה (תוספת ב'), לרבות  המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף וכן:

      - מפרט העבודות;

      - כתב כמויות;

      - הערך הכספי של העבודות, בהתאם לכתב הכמויות;

      - פירוט הדרכים בהן ייקבע החיסכון/תפוקות באופן מעשי- לרבות פירוט ציוד, מתודולוגיות, חישוב וכד';

      - לוח זמנים לביצוע  העבודות;

      - המועד הקובע לקביעת החיסכון;

  - המבוא להסכם זה ותוספותיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין תוספותיו,  הוראת ההסכם גופו עדיפות אלא אם נאמר אחרת.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- הזוכה מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת כלהלן:

- יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

- כל המסמכים שהוגשו בהצעה והמצורפים כאמור לעיל, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע הפרויקט במלואו, וכי הפרויקט צפוי להשיג,  את החיסכון עליו התחייב בהצעה, לכל הפחות.

- כי יבצע את כל ההתחייבויות החלות עליו על פי המכרז וכן יבצע את הפרויקט בהתאם להצעה כפי שאושרה על ידי המשרד, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עלות הפרויקט, לוח הזמנים שאושר ע"י המשרד וההתחייבות להתייעלות.

- להמשיך ולהפעיל את מושא הפרויקט על פי הסכם הביצוע במשך תקופה של לא פחות מ- 5 שנים (להלן תקופת ההפעלה) לאחר סיום ביצוע ההתקנה על פי אישור המפקח, בצורה שוטפת במטרה להפיק ממנו אותה תפוקה שהופקה ממנו עובר לביצוע הפרויקט.

- לתחזק את מושא הפרויקט על אחריותו וחשבונו.

- להגיש למשרד דיווח שנתי על צריכת אנרגיה של האתר וחיסכון שנתי הושג  על ידי ביצוע   פרויקט.

- להעביר למשרד אחת לשנה דוחות על תוצאות הפעלת מושא הפרויקט, וזאת בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה) התשנ"ד- 1993. התחייבות זו היא נוספת על ההתחייבות לדווח על פי סעיף 7 לעיל.

- המציע מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו, כדי  לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה המוטלים על פי כל דין.

- הלוקח מצהיר בזה כי לא יגיש בקשה לקבלת מענק לפרויקט זה מכל מקור ממשלתי אחר.

- לא יהיה תוקף לכל שינוי בתוכנית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מושא הפרויקט, היקפו, לוחות הזמנים שלו, החיסכון או תוצאותיו, מבלי ששינוי זה קיבל את אישורו המוקדם של המשרד בכתב, בתנאים שייקבעו.

- המשרד רשאי להפיץ מידע בציבור על הפרויקט, בכל דרך שימצא לנכון.

- פיקוח המשרד

א.  הזוכה יבצע את הפרויקט בפיקוח של  גב' מרינה רובינצ'יק מטעם המשרד, או מי מטעמה (להלן  "המפקח"). המשרד יהא רשאי להחליף את המפקח בהודעה בכתב שתישלח לצדדים.

  - המפקח יהיה רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע הפרויקט ולהשתתף בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו. כמו כן יהיה המפקח זכאי לעיין ולקבל מהזוכה כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך בביצוע הפרויקט, התקדמותו והיקפו.

- תקופת ההסכם

הסכם זה נעשה לתקופה של 24 חודשים, החל מיום [___________] ועד ליום [_________] (להלן: "תקופת ההסכם"). לוח זמנים מקסימאלי לסיום התקנת המערכות עליהן התחייב הזוכה המוגדרות בתכנית ההתייעלות הינו 12 חודשים. למשרד בלבד עומדת הזכות להעניק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות ל- 6 חודשים נוספים. היה ותוענק אורכה נוספת להשלמת ההתקנות כאמור, למשרד בלבד תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות.

- סכום ההשתתפות ותנאי התשלום

  - סכום השתתפות המשרד בעלויות הפרויקט או הפרויקטים (סוגי הטכנולוגיות) לפי העניין לא יעלה על סך כולל של _________________ש"ח ("ההשתתפות המרבית"), אשר ישולם  במועדים כדלקמן בגין כל טכנולוגיה:

    - 25% מסכום ההשתתפות המרבית (_________ש"ח) ישולם כנגד אישור של רו"ח מטעם הזוכה כי כל הציוד הדרוש לפרויקט נרכש, וכן כנגד הצגת חשבוניות בפועל על רכישת הציוד על ידי הזוכה.

    - 40% מסכום ההשתתפות ישולם במועד לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של פרויקט או סוג טכנולוגיה והפעלתו המוצלחת , בכפוף לאישור המפקח כי:

      - כל העבודות על פי הפרויקט לאותה טכנולוגיה אכן הסתיימו תוך 12 חודשים מיום חתימת החוזה על ידי המשרד;

      - כי אמצעי מדידת תפקוד המערכות והחיסכון/ההתייעלות לאותה טכנולוגיה אכן נפרסו.

      - הוגש למשרד חשבון מצטבר מלא וסופי של הפרויקט בגין אותה טכנולוגיה, הכולל את כל ההוצאות של הפרויקט, כפי שדווחו בהצעת הזוכה, בפורמט אשר ייקבע על ידי המשרד.

    - 35% מסכום ההשתתפות ישולם במועד 12 חודשים לאחר אישור גמר התקנת כל הציוד של פרויקט בכפוף לקבלת דיווח על השגת יעדי התייעלות.

היה והתברר כי סכומי ההוצאות שהוצאו נמוך מהסכום אשר שימש לקביעת סכום ההשתתפות המרבית שאושר, יופחת התשלום השני באופן אשר סך כל סכומי ההשתתפות לא יעלו על 30% מההוצאות בפועל.

- התשלומים על פי סעיף זה ישולמו לזוכה כנגד חשבוניות מס כדין (או חשבונית שהוצאה כדין),  במועדים שנקבעו כך על ידי הוראות חשכ"ל.

- למען הסר ספק, יובהר כי תנאי לכל תשלום של המשרד הוא אישור המפקח שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

- התשלומים יתבצעו כדלקמן:

      - התמורה לספק תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

      - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

      - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הספק או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

- לצורך הסכם זה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" יהא המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל המפקח. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

- מוסכם בזאת כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לסכום ההשתתפות לא ישולם ע"י המשרד, לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחריה. לא עבור נושא הסכם זה ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לזוכה, לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר, גם במקרה של שינוי הפרויקט בהסכמת המשרד.

- ערבות

להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הזוכה למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההשתתפות המרבית לכל הטכנולוגיות אשר בהצעת הזוכה במכרז (להלן- "הערבות").

  - הערבות תהיה בתוקף מיום עריכתה ועד  24 חודשים  מיום חתימת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. דרישה כאמור, תינתן לא יאוחר מ- 15 ימים לפני פקיעת תוקף הערבות , ובמידה ולא יוארך תוקף הערבות  תוך שבעה ימים מהדרישה, יהיה המשרד רשאי להציגה לפירעון. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הזוכה ו/או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהזוכה חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הזוכה, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהזוכה או התנהגות שלא בתום לב של הזוכה.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הזוכה בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הזוכה לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- שטר חוב

כתנאי לביצוע  תשלום כלשהוא ע"י המשרד, ימציא הלקוח למשרד שטר חוב, עשוי כדין, בנוסח המאושר על ידי המשרד, על מלוא סך  ההשתתפות של המשרד.

  - שטר החוב יהיה בתוקף מיום עשייתו ועד  24 חודשים מיום חתימת ההסכם.

  - עמד הזוכה במלוא התחייבויותיו על פי ההצעה, יוחזר השטר ללקוח. לא עמד הלקוח ביעדי החיסכון, יהיה המשרד רשאי להציג את השטר לפירעון, הכל כמפורט להלן:

לא עמדה התכנית שהוגשה  בייעדי ההתייעלות היעד שנקבעה, ינקוט במשרד בצעדים הבאים:

- במקרה של סטייה בין 21% ל- 49% משיעור ההתייעלות שהוצגה, המשרד יהיה רשאי לממש את ערבות הזוכה (בגובה של 5% מסכום השתתפות המשרד) וכן לא להעביר את התשלום האחרון למציע, בשיעור של 35% מהמענק.

- עבור אי השגת יעדי התייעלות בסטייה של מעל ל- 50% מהמתוכנן, יידרש הזוכה להחזיר את מלוא התשלומים שהועברו ע"י המשרד בגין התכנית.

במקרה שלא יעשה כן תוך 14 ימי עבודה מיום דרישת המשרד, המשרד יהיה רשאי להציג את שטר החוב על מלוא הסכום לפירעון, ו/או לממש את ערבות הזוכה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למשרד כתוצאה מהפרת ההסכם כאמור.

במקרה שבו בוצעו מדידות ביניים לאחר 6 חודשים מיום אישור סיום ההתקנה, והתברר בעקבותיהן כי אין סיכוי סביר שהפרויקט יעמוד ביעדי החיסכון, יהיה המשרד רשאי לדרוש את השבת הכספים שהעביר לזוכה כבר בשלב זה, ואם זה לא יעשה כן הזוכה תוך 14 ימי עבודה, יהא המשרד רשאי לממש את שטר החוב או כתב הערבות, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למשרד. הוראה זו לא תחול על טכנולוגיות שעיקרן ייעול צריכת אנרגיה במיזוג אוויר.

- מועד סיום ההתקנה של הפרויקט יהיה לכל היותר 12 חודשים מיום חתימת ההסכם. למשרד בלבד תהיה הזכות להאריך מועד זה ב- 6 חדשים נוספים. מועד הצגת ההתייעלות לפי הפרויקט הוא 12 חודשים מיום אישור המפקח כי הושלמו כל ההתקנות על פי הפרויקט ("מועד קביעת השגת ההתייעלות"). הנתונים הנדרשים לשם הוכחת עמידה בהתחייבות זו יימסרו למשרד, בפורמט שייקבע על ידי המשרד אחת לרבעון, במהלך התקופה עד למועד קביעת השגת יעדי ההתייעלות.

עם תום שנה מיום אישור סיום ביצוע הפרויקט יגיש הזוכה דו"ח עמידה ביעדי ההתייעלות.

לאחר אישור נציג המשרד את דו"ח העמידה ביעדי ההתייעלות ישובו הערבות ושטר החוב לידי הזוכה.

בסמוך למועד קביעת השגת ההתייעלות, עשוי נציג המשרד או מי מטעמו לבצע ביקורת ו/או לקבל תוצאות מדידת חיסכון בדרך אשר תיקבע, על מנת לוודא שאכן הושגו יעדי החיסכון. מבלי לגרוע מהאמור, יהיה המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע ביקורת או מדידות ביניים, על מנת לעמוד על סיכויי הצלחת הפרויקט בהשגת יעדי ההתייעלות.

- נזיקין

א.  הזוכה מצהיר בזאת כי יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמם, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

ב.   במידה וייגרמו למשרד אגב ביצוע הסכם זה, הוצאות בקשר לתביעה שתוגש נגד המשרד על ידי צד שלישי בנוגע למעשים או למחדלים של הזוכה או של עובדיו, או של הפועלים בשמם, יפצה הזוכה את המשרד והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה עליהם.

- על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי סמכויות מקומית ייחודית בכל הקשור לתביעות או הליכים משפטיים כלשהם הנובעים מהסכם זה.

- התקנות התקציביות להסכם זה הן 34.12.03.21, 34.12.03.22, 34.12.03.25.

- כל הודעה שתשלח מאחד הצדדים למשנהו לפי כתובתו המפורטת דלהלן, תראה כאילו הגיעה לנמען 72 שעות לאחר שליחתה בדואר רשום, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- כתובת הצדדים לצורך הסכם זה:

הזוכה:                                      לידי:  ________________

המשרד:                                       רח' יפו 234 ירושלים 91360

ולראיה באו הצדדים על החתום

| משרד התשתיות הלאומיות |  | ______________ (הזוכה) |
| --- | --- | --- |
| סמנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם הזוכה |
| חשב משרד התשתיות הלאומיות |  |  |

אני הח"מ, ______________,  עו"ד/ רו"ח/ פקיד מטעם המפקח במשרד התשתיות הלאומיות, מאשר כי ה"ה ________________ ו- _________________ חתמו בפני על הסכם זה.

______________

חתימה

תוספת ד'

שטר חוב1

ביום _________  בחודש _________ שנת _________ (להלן: מועד התשלום) אני הח"מ _____________ (להלן - עושה השטר) מתחייב לשלם נגד שטר זה למשרד התשתיות הלאומיות (להלן: "הנפרע") סך _________ שקלים חדשים (להלן: "סכום השטר").

משרד התשתיות הלאומיות רשאי לחלט שטר חוב זה בכפוף להוראות סעיף 11 להסכם.  _________  שנערך בין עושה השטר לבין משרד התשתיות הלאומיות ביום _________.

מקום הוצאת השטר: _______________

מקום התשלום: ___________________ 	חתימת עושה השטר: _______________

פרטי עושה השטר: שם: ____________

ח.פ. _________________________

כתובת: ______________________

טל: ________ פקס:  ____________

שם מורשה חתימה: ______________

תפקיד: _______________________

שם מורשה חתימה: ______________

הנני מאשר כי ה"ה ______________ ו- _______________ מטעם הזוכה חתמו בפני

_____________ עו"ד/רו"ח/פקיד משרד התשתיות הלאומיות.

______________

חתימה

תוספת ה'

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות

טופס לפתיחת מוטב חדש

1.	פרטי המוטב:

מס' ישות: ___________________________ שם הישות: ________________

כתובת: _____________________________ ת.ז.: _____________________

טלפון: ____________________ פקס: __________________ (למשלוח הודעות)

2.	פרטי חשבון בנק:

שם הבנק: _____________________________ מס' הסניף: ___________________

שם הסניף: ___________________________ מס' חשבון: ____________________

3.	שמות מורשי החתימה מטעם החברה וחתימתם:

שם: ____________________ חתימה: _______________ ת.ז________________

שם: ____________________ חתימה: _______________ ת.ז________________

4.	אישור רו"ח/בנק לנכונות פרטי הבנק הנ"ל ומורשי החתימה: _____________________

5.	הערות המחלקה:

_________________________________________________________________		_________________________________________________________________		_________________________________________________________________

6.	שינוי פרטים: מס' ספק במרכבה: ______________________

מהות בשינוי הרצוי: ________________________________________

________________________________________

7.	מצורפים האישורים הבאים:

א. אישור ניהול ספרים

ב. אישור פטור ממס

(יש לצרף אישורים קריאים)

תוספת ו'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 48/11 פרויקטים בהתייעלות אנרגטית – תכנית התייעלות  אנרגטית  לצרכני אנרגיה.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תוספת ז'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 48/11 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

תוספת ח'

בעניין התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________

מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "היזם") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו/ת"ז  __________(להלן: "היזם") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	                	 ________________

תאריך		  	             חתימה וחותמת עו"ד

תוספת ט'

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 7,500 ₪  (במילים שבעת אלפים חמש מאות  ש"ח) שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: ________________ (להלן "החייב") בקשר להסכם שנחתם בעניין מכרז פומבי מס' 48/11  בנושא: פרויקטים בהתייעלות אנרגטית – תכנית התייעלות  אנרגטית  לצרכני אנרגיה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 10.11.2011 עד תאריך  11.3.2012

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

1 היה מי מהגורמים על פי שטר זה – תאגיד, יחתום עליו באמצעות מורשי החתימה שלו, תוך ציון שמם ותפקידם ובצירוף אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד.

במקרה של קבוצת יחידים – יהיו הפרטים פרטיו של היזם המוביל

ימולא במקרה שהיזם הוא תאגיד.