| סידורי | עמוד\ סעיף | פירוט שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | כללי 1.7 | האתר החדש מתוכנן לעלות לאוויר (סיום פרויקט הקמת האתר) בתחילת שנת 2012 – לוח הזמנים אינו הגיוני ואינו תואם את לוח הזמנים שהכתבתם בחלק ב' "שלבי פרוייקט הקמת האתר" | האתר לא יעלה בתחילת 2012. לו"ז הפרוייקט לא יעלה על 6 חודשים מקבלת הזמנה. |
|  | נספח א3 סעיף 1 | הבהרה לגבי "עיצוב גראפי כולל של האתר (דף בית+10 מיניסייטים+אתר שפות) מהי תכולת המיניסייטים | המיניסייטים בעלי אופי אינפורמטיבי, יכילו מידע לעורכי הדין, האסירים ומשפחותיהם, לסגל שב"ס, לאקדמיה וכיו"ב. |
|  | 3.6 | מנגנון להעלאת טפסים: האם הכוונה לטופס בפורמט PDF או טופס מובנה באתר | גם וגם |
|  | 3.23.4 | אפליקציית דרושים: התממשקות למערכת קידמה. הבהרה לגבי התהליך, אילו נתונים מועברים ? איזה DB, איזו טכנולוגייה? | התחברות למערכת SAP , פרטים מפורטים לגביה יועברו בשלב ב' של הביצוע. |
|  | -- | -- | -- |
|  | 3.42 | נדרשת הבהרה לסעיף זה: האם הכוונה לרשימת אינדקס או וקיפדיה בצורה של שיתוף ידע, האם נדרשת העלאת ערכים ע"י הגולשים או ע"י עורך התוכן? | לא נדרשת העלאת ערכים על ידי הגולשים. מדובר בארכיון ידע שיהיה זמין למנהלי האתר וניתן יהיה להוריד, להעלות ולחפש בו תכנים בצורה ידידותית וקלה. |
|  |  | האם ניתן להציע שדרוג של התוכן הקיים? | לא. |
|  |  | אתרי שב"ס השונים, הינם אתרים אינפורמטיביים ברובם, שיכילו כמויות רבות של מידע ותוכן רלוונטי וספציפי לכל אתר בנפרד - האם אין מידע חופף בכלל? חשוב לפתרון SEO בעניין כפילות תוכן | יהיה מידע חופף, ולכן אין להתייחס לאתרים כ-10 אתרים נפרדים, אלא כ-10 מיניסייטים היושבים על מערכת אחת. |
|  |  | האתר יהווה מקור הסברתי ותדמיתי בארץ ובעולם - אפשר להציע: יו-טיוב, פייסבוק להפצת מידע, טוויטר להפצת מידע? | לא. |
|  |  | האתר ייבנה בהתאם לדרישות הנגישות והסטנדרטים השונים של אתרי הממשלה - האם תוכלו להפנות לרשימה מסודרת של הדרישות? | http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_1.0.html |
|  | עמוד 75 6.3.6 | שלב ו': בניית תכנים ויישומים חדשים - שלב זה יסתיים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 5 חודשים ממועד תחילת העבודה. שלב זה יבוצע על פי מסמך איפיון האתר שיוגש לספק הזוכה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 21 יום מתחילת העבודה. א. מי בונה תכנים? ב. האם השב"ס עושה איפיון, אם כן מה מהותו? הרי נדרש איפיון גם מהספק? | טעות קולמוס. הספק אחראי על האיפיון. שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט מטעם שב"ס. בניית תכנים, שווה ערך לבניית מערכת להעלאת התכנים. |
|  | עמוד 73 5.4 | סעיף 5.4 - אי עמידה בלוחות זמנים, קנס של 1000 שח בגין כל יום איחור – המחיר גבוה מהמקובל, מבקשים מהשב"ס לשקול הפחתתו | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 74 סעיף 6 | סעיף 6 להסכם: שלבי העבודה ולוח זמנים. חשוב להבהיר שלו"ז בין השלבים תלויים באישורי השב"ס, הזמן בין כל שלב ושלב נספר מסיום אבן הדרך הקודמת. | שלבי העבודה יתבצעו במקביל. |
|  | עמוד 80 10.8 | סעיף 10.8 הדרישה לקבל תחזוקה רק על חלק מרכיבי האתר בעייתית | נתון לשיקול דעתו הבלעדי של שב"ס. |
|  | עמוד 86 20.3 | סעיף 20.3 על סעיפיו - אינו סביר. החברה תהיה זכאית לקבל תמורה בגין החלקים שביצעה בפועל עד למועד הפסקת העבודה. קביעה בלעדית של שבס בענין זה או בעניין פיצויים אינה סבירה. | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 87 24.1 | סעיף 24.1 - סעיף בלתי סביר | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 80 1.5 + 4.8 + 2.10 בחלק ב' + 10.7 להסכם | נבקש שיובהר כי מדובר על שירותי תחזוקה שנתיים עד לתקופה כוללת של 4 שנים מתום תקופת האחריות. | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 71 1.8 + 2.3 | הספק מתמחר את הצעתו לפי היקף פעילות מסוים בהתאם לתכולת הפרויקט כפי שבאה לידי ביטוי במסמכי המכרז במחיר FIX. הפחתה של תכולת הפרויקט אינה רק לידי ביטוי במחיר אלא גם בשינוי לוחות זמנים והערכות אחרת. נבקש אפוא לקבוע כי בקשה להפחתת תכולה תידון כנוהל שו"ש והצדדים יסכמו בכתב את התנאים והאופן שבו תחול הפחתה שכזו. | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 18 4.1.5 + 5.4.4 בחלק ב' + נספח א'1 | קיימת אי בהירות לגבי זהות המאשר – במקומות מסוימים נדרש אישור עו"ד (לדוגמא סעיף 5.4.4 בחלק ב' ובנספח א'1) ובסעיף 4.1.5 ניתן לבחור בין אישור רו"ח לבין אישור עו"ד. למען הסדר הטוב אנא הבהרתכם. | היכן שמתבקש אישור עו"ד יש להחתים עו"ד בלבד. היכן שישנה אפשרות החתמת עו"ד או רו"ח, לבחירת המציע. |
|  | עמוד 5 4.4 עמוד 6 5.2.4 | נבקש לקבוע כי על השב"ס לבצע פנייה שכזו תוך 150 יום ממועד מסירת הודעת זכייה לספק הזוכה. נבקש כי מינוי זוכה חלופי בנסיבות המפורטות בסעיף 5.2.4 ייעשה רק בכפוף להסכמת הזוכה החלופי לכך. | הסעיף נותר ללא שינוי. תשומת לבכם לסעיף 7.6.8, עמ' 23. |
|  | עמוד 6 4.8 עמוד 14 2.8 | נבקש להבהיר, לאור סתירות במסמכי המכרז, כי מועד צו התחלת העבודה הינו מועד חתימת השב"ס על ההסכם (ראו למשל סעיף 2.1 לחלק ב'). קיימת סתירה במסמכי המכרז מתי חל מועד סיום פרויקט הקמת האתר – במקומות מסוימים מדובר על סיום שלב ח' (לדוגמא סעיף 4.8 זה וסעיפים....) ובמקומות אחרים מדובר על סיום שלב יא. לאור העובדה כי מועד העלייה לאוויר אינו תלוי בספק (השב"ס רשאי להחליט מסיבותיו, למרות שהמערכת 'מוכנה', שלא להעלות לאוויר) נבקש לקבוע אבן דרך חלופית ואובייקטיבית כמו אישור השב"ס על סיום מוצלח של מבחני הקבלה. | תחילת עבודה הינה מקבלת הזמנה חתומה ע"י שב"ס. יש להתייחס לכתוב בנוהל המכרז ותנאיו בחלק ב' של המכרז. שלבים א'-ח' בלבד אבן הדרך עליה לאויר תישאר בעינה- לכל המאוחר עד חודשיים לאחר אישור המערכת אחרי בדיקות האבטחה, QA וכיוב". |
|  | עמוד 5 4.10 | נבקש כי הרחבה כזו תחשב כשו"ש ותטופל ככזה. | השאלה אינה ברורה. |
|  | עמוד 6 5.1 + סעיף 3 לנספח 1 | האם הכוונה כאן ל- 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות (ראו סעיף 3 לנספח 1)? | כן |
|  | עמוד 6 5.2 | על איזה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש מדובר? | כמפורט בהסכם. |
|  | עמוד 6 5.2.1 | נבקשכם לצרף את התנאים הכללים. עוד נבקשכם כי יובהר כי ככל שתנאי ההזמנה יכללו התניות שאינן כלולות במסמכי המכרז, תשמר לספק הזכות לבדוק התניות כאלה ולנהל מו"מ עם השב"ס ביחס אליהן. | ראה חלק א' למסמכי המכרז. הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 6 5.2.3 | על פי צו מס הבולים על מסמכים (ביטול תוספת א' לחוק) (תיקון), התשס"ו - 2005 - שפורסם בק"ת 6449, כ"ח בכסלו התשס"ו , 29.12.05, בוטלה החבות בביול מסמכים שנחתמו החל מ - 1.1.2006. | הוצאות ביול במידה ויהיו יחולו על הספק. |
|  | נספח 1- הצהרת המציע 5 | נבקש למחוק את המילה "אחר". | הסעיף נותר ללא שינוי. |
|  | עמוד 13 1.1 | הניסיון מלמד כי לוחות הזמנים בפרויקטי IT משתנים מספר פעמים לעיתים עקב נסיבות שאינן קשורות בספק. לפיכך מבקש כי לוח הזמנים ייקבע בהסכמה בין הצדדים מפעם לפעם תוך שמירה ככל האפשר על לוחות הזמנים הנקובים במסמכי המכרז. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 14 2.10 עמוד 78 10.1 עמוד 78 10.5 | נבקש שיובהר כי אחריות הספק אינה חלה על תקלות שנגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין בניגוד להוראות הספק ו/או יצרן התוכנות ו/או תקלות שנגרמו עקב פגעי טבע והפסקות חשמל. במידה ויידרש הספק לטפל בתקלות הנובעות מהאמור לעיל, תשולם עבור תיקונים אלו תמורה נוספת בהתאם למחירי שעות עבודה של הספק. כמו כן נבקש להבהיר כי בכל הקשור לתקלות בתוכנות המדף (באגים), לאור העובדה כי הספק אינו מורשה על ידי יצרן לתקנן כי קוד המקור שלהן אינו ברשותו, ייצא הספק ידי חובתו במידה ופתח קריאה אצל היצרן וליווה את טיפולו בתקלה עד לתיקונה. | סעיף נותר ללא שינוי הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 15 4 | אנו מסיקים, לאור אמירתכם המפורשת בסעיף 4.4 על קיום תנאי הסף באמצעות המציע עצמו ולא באמצעות קבלני המשנה, כי תנאי הסף בסעיפים 4.1 עד 4.3 יכולים להתקיים אצל קבלני המשנה של המציע. אנא אישורכם לכך. נבקשכם להבהיר כי לצורך עמידה בתנאי הסף יוכר גם ניסיונו של קבלן משנה הנמצא בשליטה מלאה של המציע. | כל תנאי הסף חלים על המציע בלבד. |
|  | עמוד 15 4.4 | מובנת דרישת הניסיון ואף מקובלת עלינו יחד עם זאת הדרישה אינה מטיבה את עורך המכרז. לצורך הקמת אתר אינטרנט נדרשים התמחויות שונות לרבות בתחום תשתיות וטכנולוגיה ולרבות בתחום העיצוב. קבלת תוצר בצורה מיטבית תתאפשר דווקא כאשר היכולת הספציפית, לדוגמא עיצוב מתקיימת בחברה שכל יעודה, ניסיונה והמתודולוגיה שלה מוכוונת לתחום ההתמחות הספציפי. אי היכולת לשלב את המומחיות הגבוהה ביותר בכל תחום לכדי פתרון סינרגטי פוגמת בסיכויים של האתר הנדרש לשלב את הטוב מכל תחום. האמור לעיל, נכון על אחת כמה וכמה, בתחום של הקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט ולראיה עשרות חברות הסטודיו לגרפיקה המתמחות אך ורק בתחום העיצוב עובדה שלא מנעה מהם להיות אחראים לעיצובם של עשרות ומאות מאתרי האינטרנט הבולטים והמוצלחים שפועלים באינטרנט כך בארץ וכך בעולם. לפיכך, לטובת הפרויקט נבקשכם לאפשר ביצוע העיצוב באמצעות קבלן משנה מתמחה ובכך ניתן אף להחמיר בתנאי הסף בייחס לעיצוב, בקריטריונים שאותן חברות עומדות מול אלו שפורטו במכרז. | הסעיפים נותרים ללא שינוי. |
|  |  | נבקש כי התצהיר ימולא על ידי מורשי החתימה על המציע, בשם המציע. | תצהיר מנכ"ל ימולא ע"י מנכ"ל החברה בלבד. |
|  | 6 | האם הכוונה במילה "ארגון" ל- "מציע"? אין המציע יכול להתחייב בשם קבלן המשנה שלו שהוא ישות משפטית נפרדת ונבקש להשמיט דרישה זו ונבקשכם להחליף דרישה זו באמור בסעיף 6 לנספח א' 5. | השאלה אינה ברורה יש לציין מספר סעיף ועמוד |
|  |  | אנו מניחים שאין כוונתכם להטיל חבות אישית על החותמים על מסמכי המכרז בשם המציע. נבקשכם אפוא לנסח מחדש את הנספח כך שלא יטיל חבות שכזו אלא על המציע עצמו בלבד. | השאלה אינה ברורה יש לציין מספר סעיף ועמוד |
|  | עמוד 73 4.6 | נבקש להוסיף את המילים "מטעם המזמין" לאחר המילים "היחיד והאחרון". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 4.7 | באחריות הספק לספק אתר עובד בלוחות הזמנים אשר יסוכמו ובמחיר FIX. מכאן, שלמעט במקרים קיצון מקובלים בהם על הספק להחליף מיידית את העובדים מטעמו בפרויקט, לא תהא למזמין האפשרות לדרוש החלפת עובדי הספק ובוודאי לא בהתראה של שבועיים אשר לא מאפשרת גיוס עובד חלופי. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 5.1 | נבקש להחריג מקרים בהם לא שולמה לספק, ללא הצדקה, התמורה המגיעה לו בהסכם זה באיחור העולה על 60 ימי עסקים. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 5.2 | אין זה סביר כי כל הפרה, ולו הקלה ביותר, ביחס לאספקת "השירותים והעבודות" תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ונבקשכם לקבוע כי רק הפרות שלא תוקנו תוך זמן סביר מקבלת התראה בכתב ייחשבו להפרה יסודית. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 5.4 | דרישתכם בחלק הראשון של הסעיף לפיצוי מוסכם בסך 1,000 ₪ על כל הפרה ולו הקלה ביותר של סעיף 6 (לוחות זמנים) או 10 (אחריות ותחזוקה) אינה עומדת בקנה אחד עם המקובל בתחום, סותרת את האמור בחלקו השני של הסעיף ותחייב את המציע לתמחר את הצעתו בהתאם על מנת לתת ביטוי לסיכון המיותר, כך ששכרם של הצדדים ייצא בהפסדם. כאמור המנגנון שיצרתם בפסקה השנייה של הסעיף הינו מנגנון מאוזן ומקובל עלינו ובלבד שיובהר כי: (א) תקלה תדירה הינה התקלה הנזכרת בסעיף 10.6.2 להסכם (ב) סך כל הקנסות על אי עמידה במועדי סעיף 10 לא יעלה על 5% מגובה תמורת שנת התחזוקה הרלבנטית. לגבי קנסות על איחורים בלוחות הזמנים, נבקש לקבל "תקופת גרייס" סבירה שרק לאחריה אפשר יהיה לקנוס את הספק, בשיעור כולל של עד 5% מהתמורה על הקמת הפרויקט אולם במידה והספק סיים את הפרויקט במועד על אף איחור באחד או יותר מהשלבים, לא ייקנס הספק בסופו של דבר. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | 5.5 | נבקש להאריך את המועד ל- 14 ימי עסקים. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | 6.5 | נבקש שיובהר כי במידה ולא מסר המזמין הערות לגבי התוצר שנמסר לאישורו תוך 3 ימי עסקים, ייחשב הדבר כאילו התקבל אישור המזמין בפועל. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 76 6.6 + 7.3 + 10.3 + 23.4 | "שביעות רצון" הינו מונח סובייקטיבי שאין מקומו בהתקשרות עסקית בין הצדדים ועל כן נבקש להחליף בכל מקום במכרז בו נזכר מונח זה למשפט: "בהתאם למסמכי המכרז". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 77 7.5 | למה הכוונה במונח "ייצור תבניות תוכן בסיסיות"? | הכוונה לייצור המערכת והמודולים להזנת התכנים |
|  | עמוד 77 8.2 | קיימת בעיה בניסוח הסיפא של הסעיף – האם ברצונכם לקבל את המסמכים ב- Hard Copy? | כן |
|  | עמוד 78 10.2 | המזמין יכול להתחייב לתמוך בהתאמות (קסטומיזציות) שעשה בתוכנת הבסיס אולם בהעדר הסכם תקף בינו לבין היצרן הוא אינו יכול לפתוח קריאה אצל היצרן בכל הקשור לתקלות בתוכנה עצמה. ראו לעניין זה הערה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 79 10.6.3 | הספק אינו יכול להתחייב למועד בו יסיים את הטיפול בתקלה ולא משנה מה סוג התקלה. נבקשכם להבהיר כי ככל שמדובר בתקלות מהסוג המפורט בסעיף זה, מתחייב הספק להתחיל בטיפול תוך יום עבודה אחד. | הספק מתחייב להתחיל בטיפול תוך יום עבודה אחד בתקלות שאינן פוגעות בעבודה השוטפת. |
|  | עמוד 79 10.6.9 | אין זה הוגן לחייב את הספק לפצות הארגון במידה ועקב החלטת היצרן נבצר מהספק לספק את שירותי התמיכה במהלך תקופת התחזוקה ונבקשכם למחוק אפשרות זו. | הסעיף נותר ללא ללא שינוי |
|  | עמוד 80 10.8 | נבקש כי יובהר כי במידה וחלק משירותי התחזוקה יירכשו באמצעות ספק אחר תפוג אחריות הספק ביחס לאתר. | במידה וחלק משירותי התחזוקה יירכשו באמצעות ספק אחר ,תפוג אחריות הספק ביחס לאתר. |
|  | עמוד 80 10.9 | ביטול ההסכם בהודעה של 30 יום שלא עקב הפרתו על ידי הספק אינה הוגנת ומחייבת את הספק לתמחר את הסיכון בהתאם וחבל. נבקש כי תשקלו שוב עמדתכם זה אולם אם תחליטו להשאירה נבקש כי ייקבע כי: (א) הוראה זו לא תחול ביחס להסכמי התחזוקה שבמהותם הם שנתיים (אי אפשר לקנות מהיצרן הסכמי תחזוקה שאינם שנתיים) (ב) במידה ותבחרו לסיים את ההתקשרות בתקופת ההקמה תשולם לספק מלוא התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות בתוספת 25% מיתרת התשלום שהמזמין היה אמור לשלם לספק אלמלא הסתיימה ההתקשרות בנסיבות אלו. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 80 11.1 + 11.7 | יש להכפיף את האמור לזכויות הבעלות של היצרן ולזכויות של הספק בתוצרים אשר הוכנו על ידו בטרם החלה ההתקשרות עם הארגון. | הסעיפים נותרו ללא שינוי |
|  | עמוד 80 11.2 + 11.3 | נבקש שיובהר כי ההצהרות בסעיפים אלו הינן למיטב ידיעת הספק. | הסעיפים נותרו ללא שינוי |
|  | עמוד 81 11.4 + 16.2 | נבקש להכיל את נוהל השיפוי שבסעיף 16.2 גם על שיפוי על פי סעיף זה. | בסיפת סעיף 11.4 יתווסף כדלהלן: "ובתנאי שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן, לרבות בבית משפט ובכפוף לקיומו של פסק דין חלוט של בית משפט. |
|  | עמוד 81 11.6 | יש למחוק את המילים "ללא כל תמורה ו/או החזר הוצאות". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 82 12.4 | נבקש להכיל את נוהל השיפוי שבסעיף 16.2 גם על שיפוי על פי סעיף זה. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 84 16.3 – 16.5 (כולל) | כמקובל בהסכמים מסוג זה, נבקש להוסיף פסקה הקובעת כי אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמין עקב מעשה או מחדל של הספק בקיום התחייבויותיו במסגרת השירותים. דהיינו הספק לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים, וכן לא לנזקים שייגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין ו/או של צד שלישי שאינו בשליטתו. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 85 19 | נבקש כי ערבות תחולט רק במקרה של הפרה יסודית מצד החברה, בכפוף למתן הודעה בכתב לחברה 14 יום מראש, ורק עד גובה הנזק שנגרם בפועל. כמו כן נבקש כי החובה במקרה של חילוט תהא להעמיד ערבות חדשה בגובה סכום הערבות המקורי פחות הסכום שכבר חולט. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 86 20.2 | הסעיף אינו ברור ונבקש לנסחו מחדש. | סעיף 20.2 מבוטל ובמקומו נכתב סעיף חדש: "סמוך למועד ההודעה על הפסקת הפרוייקט על ידי שב"ס, וסילוק ידה של החברה מהן, תקבע הנהלת שב"ס ותודיע לחברה, בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתה מגיע לחברה תמורת אותו חלק מהתחייבויותיה שביצעה עד לאותו מועד, וזאת בהתאם ליחס שבין אותו חלק ובין כלל התחייבויותיה על פי ההסכם". |
|  | עמוד 86 20.3 | האמור בסעיף זה אינו מקובל לחלוטין ואינו הוגן: הארגון אינו יכול לקבוע אמדן של התשלום המגיע לספק ואז לקבוע כי הספק לא יקבל סכום העולה על אמדן זה מבלי שהספק יוכל לטעון כנגד כך. נבקשכם למחוק סעיף זה. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 86 20.5 + 23 | הרישא של הסעיף אינו ברור כלל ולא מובן באיזה נסיבות רשאי הארגון להטיל על הספק פיצוי מוסכם שכזה. נבקש הבהרתכם. אם כוונתכם כי הפרה יסודית של סעיפים מסוימים תזכה את הארגון בהטלת פיצוי מוסכם שכזה, נבקש כי ייקבע כי סכום זו יוטל אך ורק אם יחליט הארגון, בעקבות ההפרה היסודית, לסיים את ההתקשרות עם הספק. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 24 | נבקשכם כי בטרם יתבצע הקיזוז, תשלח לספק הודעת קיזוז של 7 ימי עסקים לפחות. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  |  | היכן בארץ נמצאים אנשי השב"ס מולם יעשו פגישות העבודה? | נציבות שב"ס ברמלה |
|  | עמוד 13 חלק ב' סעיף 2.4. | שלב ג' ו ד'- שניהם אמורים להסתיים באותו זמן. גם סיום פיתוח וגם סיום בדיקות. האם הכוונה כי שלב ד יהיה 4 שבועות לאחר שלב ג' והשלבים הבאים יהיו עוקבים אליו? | שלב ג' וד' יכולים להיעשות במקביל. מסירת האתר לצורך בדיקות ייעשה עד 5 חודשים לאחר תחילת הפרוייקט. חודש לאחר מכן- יהיה לצורך בדיקות אבטחה, תיקונים ובדיקות חוזרות ונשנות, כך שתוך 6 חודשים האתר יהיה מוכן לעליה לאויר. |
|  | עמוד 13 חלק ב' סעיף 2.4. | שלב ז'- שלב זה, (תיקון ליקויים) מוגדר שיסתיים עד שישה חודשים מתחילת עבודה . יחד עם זאת שלב בדיקות הקבלה מסתיים באותו מועד. כנ"ל בדיקות אבטחה. הדבר לא משאיר זמן תיקון ליקויים. אנא הוסיפו שלב של כחודש של תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת ואישור. | מסירת האתר לצורך בדיקות ייעשה עד 5 חודשים לאחר תחילת הפרוייקט. חודש לאחר מכן- יהיה לצורך בדיקות אבטחה, תיקונים ובדיקות חוזרות ונשנות, כך שתוך 6 חודשים האתר יהיה מוכן לעליה לאויר. |
|  | עמוד 14 סעיף 3.6 | למה הכוונה ביכולת עצמית ב"הוספת ממשקים"? באילו סוגי ממשקים מדובר? | הכוונה בממשקים: מראש- במסמך האיפיון, יאופינו כל המודולים השונים שיהיו בכל האתר על מרכיביו. יהיו הבדלים בין המיניסייטים השונים ולא כל מיניסייט יכיל את כל המודולים השונים. הרעיון הוא לאפשר להוסיף ולהסיר מודולים באופן עצמאי במיניסייטים השונים. |
|  | עמוד 15 סעיף 4.4. | בהנחה והמענה כולו ניתן על בסיס טכנולוגיית dot.net האם ניתן שלא להציג ניסיון ב PHP באם אינו רלוונטי למענה? | כן |
|  | עמוד 16 - סעיף 5.2.3.1.2 | האם ניתן לקבוע כי יינתנו שני כיווני קונפסט ועל הנבחר יעשו תיקונים? הדבר חשוב מאוד לצורך עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ועל מנת להעריך את כמות העבודה. נבקש לתחום בצורה כלשהיא את הסעיף. | לא |
|  | עמוד 16 - סעיף 5.2.3.1.2 | האם ניתן לקבוע לכול תבנית יוצג עיצוב תואם הקונספט המאושר ואם הוא לא יאושר תוגש אופציה נוספת? הדבר חשוב מאוד לצורך עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ועל מנת להעריך את כמות העבודה. נבקש לתחום בצורה כלשהיא את הסעיף. | לא |
|  | עמוד 20 סעיף 7.4.2.4 | מוגדרת התייחסות לסעיף 10.4.4.2 בהקשר לפתרון העיצובי. לא נמצא סעיף כזה. למה הכוונה ב"איכות פתרון עיצובי"? | ראה התייחסות בסעיף 7.4.3.5.4 |
|  | עמוד 21 סעיף 7.4.3.4 | קונספט גרפי יוצג רק במצגת היה ונוזמן, דהיינו אין לכלול אותו במענה עצמו? כמה זמן יינתן בין הודעה על הגעה לשלב 3 ועד קביעת המצגת? האם יינתן מספיק זמן לבניית הקונספט? | שבוע ימים |
|  | עמוד 36 נספח א' 3 | רשום כי "הדרישות המפורטות בטבלה זאת הן דרישות מנדטוריות" אם כך מה המשמעות של סימון "לא" בעמודת "התחייבות לביצוע"? | המשמעות היא: מהן החלופות במידה וישנן כאלה. |
|  | עמוד 64 כתב ההצעה סעיף 10 | נבקש להבהיר לגבי ביצועי האתר "בכול אשר תלוי בפיתוח החברה" זאת היות והחברה לא יכולה להיות אחראית על זמינות רשת האינטרנט, זמינות ממשקים של שב"ס, זמינות שרתים אצל החברה במארחת (למשל תהיל"ה). | על החברה המציעה לתת פתרונות גם לאירוח האתר. האתר לא מיועד לשבת בתהיל"ה. לגבי זמינות רשת האינטרנט- זהו דבר זניח שלא אמור להוות דחיה בפרוייקט. |
|  | 3.3 | הצהרות החברה מונחי "שביעות רצון" – הערה כללית ועקרונית במקום: "נהלי עבודה ורמת ביצוע הטובים ביותר המקובלים בתחומה" – מונח שאינו מדיד, נבקש לכתוב: "נהלי עבודה ורמת ביצוע מעולים". החברה אחראית לביצוע הפרויקט ומילוי כל התחייבויותיה כמפורט בהסכם ובנספחיו, ועל כן אין מקום למינוחי "שביעות רצון" ושימוש במונח זה אינו מקובל. על מנת להעניק לחברה ודאות מסחרית ומשפטית בהתייחס לעמידתה בהתחייבויותיה לפי ההסכם, נבקש להבהיר כי היקף התחייבויות הספק חל רק על הפרמטרים האובייקטיביים הקיימים במסגרת ההסכם ונספחיו. לפיכך במקום: "לשביעות רצונן מנהל הפרויקט ונציגי שב"ס המוסמכים" נבקש לכתוב: "בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 72 3.6 | נבקש להבהיר שבקשת שב"ס להחלפה מיידית של עובדי הספק תהיה מנומקת ותתאפשר במקרים כגון הפרת סודיות וזכויות קניין, מרמה וכד'. החלפה מסיבות אחרות תהא לאחר קבלת בקשה, זמן סביר מראש. כן נבקש להבהיר כי החלפה כאמור עשויה לגרום לעיכובים בלוח הזמנים. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 4.4 | הנוסח הנוכחי אינו מקובל. במקום: "שתקבע על ידו" נבקש לכתוב: "שתקבע בהסכמת הצדדים" או "בתקופה הסבירה שתקבע על ידיו". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | 4.6 | נבקש להבהיר כי מנהל הפרויקט יהיה הקובע האחרון בשאלות האמורות אך ורק למטרות שב"ס ולא תהיה לו הכרעה משפטית במקרה של מחלוקת בין הצדדים בנושאים הללו. | למנהל הפרוייקט אין סמכות משפטית והוא אינו ישות משפטית |
|  | עמוד 73 4.7 | נבקש להבהיר שבקשת מנהל הפרויקט"ס להחלפה מיידית של עובדי הספק תהיה מנומקת ותתאפשר במקרים כגון הפרת סודיות וזכויות קניין, מרמה וכד'. החלפה מסיבות אחרות תהא לאחר קבלת בקשה, זמן סביר מראש. כן נבקש להבהיר כי החלפה כאמור עשויה לגרום לעיכובים בלוח הזמנים. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 5.3 | אחרי: "לא הוגדר או לא הוטמעו כנדרש, או איננו מספק מענה לדרישות שפורטו בהסכם זה" נבקש להוסיף: "וזאת, מסיבות שבשליטת החברה" הואיל ואין זה מוצדק כי החברה תספוג על חשבונה בעיות שנוצרו ע"י שב"ס או כוח עליון. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 73 5.4 | אחרי: "לרבות המועדים שפירטה החברה בהצעתה" נבקש להוסיף: "וזאת מסיבות התלויה בלבדית בחברה". לא מקובל כי יוטל על החברה קנס בשל איחור בנסיבות שאינן בשליטתה. אחרי: "כנגד כל תשלום המגיע לחברה" נבקש להוסיף: "על פי הסכם זה." גם אם מקובל עקרון קנס בגין עיכוב, הסכומים אקססיביים מדי. בסוף הסעיף נבקש להבהיר כדלקמן: "בכל מקרה, הסך המצטבר של הקנסות שיוטלו על החברה לא יעלה על 10% מגובה התמורה. פיגר הספק באיזה מהשלבים וחויב בקנס בגין פיגור זה, יהא זכאי להשבת סכום הקנס במועד סיום הפרויקט, אם יעמוד בהמשך בלוח הזמנים לסיום הפרויקט." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 74 5.5 | לא מקובל ולא סביר כי צד אחד להסכם יחליט בלעדית על זכותו להשבת כספים. במידה שיש טענות כנגד החברה, עליהן להתברר בערכאה מתאימה. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 74 5.6 | אין זה סביר כי לא תוטל מגבלה על אורך העיכוב ע"י מנהל הפרויקט שלא ייצור עיכוב בפרויקט כולו שכן זמן זה עלול להיות זמן רב ביותר כפי שהסעיף מנוסח. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 74 5.7 | נבקש להבהיר כי הפעילות שתתוגבר תהיה על פי שיקול דעת המקצועי של הספק ולא פעילות שנוגדות או שלא תורמות למטרה, הכל על פי שיקול דעת הספק. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 74 5.8 | סעיף זה אינו מקובל. לא יתכן שצד אחד יחליט כי אי הגדלת מצבת עובדים או עבודה בשעות נוספות לפי דרישתו הסובייקטיבית, ייחשבו הפרת ההסכם. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 75 6.3 | לוחות הזמנים שנקבעו בסעיף אינם הגיוניים ומגדירים ביצוע סימולטני של שלבים אשר בלתי אפשרי לבצעם במקביל. 6.3.6 – (1) "מסמך האפיון של שב"ס" - לא מובן מהו מסמך האפיון שיינתן ע"י שב"ס תוך 21 יום, בהתחשב בעובדה שהספק הוא שאמור לעשות את האפיון. (2) "בניית תכנים" – אם שב"ס הוא שבונה את התכנים, מובן שאין הספק יכול להתחייב ללו"ז. 6.3.7-6.3.10 – לא מקובל ובלתי אפשרי כי שלב הבדיקות של שב"ס ושלב התיקונים ע"י הספק, יסתיימו באותו זמן. נוכח הפגמים היישומיים והפרקטיים בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם, נבקש לתקן כך שהספק יתחייב לעמידה בלו"ז אשר ייקבעו בתוכנית המפורטת שתוגד תוך 21 יום מתחילת הפרויקט וזאת, כמובן, בתנאי ששב"ס יעמוד בדרישות הספק לזמינות, אישור חומרים וכיו"ב. | יש להתייחס לכתוב בנוהל המכרז ותנאיו בחלק ב' של המכרז. שלבים א'-ח' 6.3.6- מסמך האפיון שיוגש ע"י הספק הזוכה... מסירת האתר לצורך בדיקות יעשה עד 5 חודשים לאחר תחילת הפרוייקט. חודש לאחר מכן יהיה לצורך בדיקות אבטחה, תיקונים ובדיקות חוזרות ונשנות, כך שתוך 6 חודשים האתר יהיה מוכן לעליה לאויר. האתר יעלה לאויר עד חודשיים לאחר קבלתו לאחר מהחברה. |
|  |  | נבקש כי התשלום יחולק לשניים, אחד במסירה האתר והשני בעלייה לאוויר אשר אינה תלויה רק בספק כי אם גם באישורי שב"ס. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 76 | כן נבקש כי שב"ס יגדיר את תקופת הזמן שבה יאשר עליה לאוויר של האתר. | עד חודשיים מיום קבלת האתר (עד 8 חודשים מתחילת הפרוייקט) |
|  | עמוד 77 7.3 | לא מקובל כי שביעות רצון היא הפרמטר הסובייקטיבי שיכריע בדבר הזכות לתשלום. על התמורה להיות משולמת במידה שהחברה עמדה בהתחייבויותיה עפ"י ההסכם בגין כל שלב ואבן דרך. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 77 7.11 | נבקש להבהיר כי עלויות התחזוקה תעודכנה בהתאם להגדלת התכולה. בלתי סביר להתעלם מתוצאות השינויים שיבקש השב"ס. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 80 10.9 | נבקש לציין כי במקרה זה תשולם לחברה תמורת מלוא העבודה שביצעה עד לשלב הביטול בפועל. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 80 11.1 | במקום: "ו/או" נבקש כי ייכתב: "ו" שכן לא כל מה שנמסר הוא בבעלות שב"ס. נבקש להוסיף בסוף: "האמור לעיל לא יחול על מודולים, קטעי תוכנה, נהלים, ספריות, קודים, מכשירים, מתודולוגיות, מסמכים, הליכים, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, know-how ו/או פיתוחים סטנדרטיים או טכנולוגיות שהיו בחזקת החברה קודם לשילובם במסגרת השירותים והזכויות בהם תישארנה של החברה." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 80 11.3 | במקום: "עקב המכרז" נבקש שייכתב: "עקב העבודות". המכרז לא נוצר ואינו שייך לחברה כי אם לשב"ס. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 81 11.4 | בסוף הסעיף נבקש להוסיף כדלקמן: "השיפוי, בכל מקרה שהוא, כפוף למתן הודעה מיידית לחברה בדבר תביעה כאמור, למתן אפשרות לחברה לניהול ההגנה ו/או הפשרה תוך סיוע שב"ס ולקבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב תשלום כאמור. שיפוי בגין שכ"ט עו"ד יחול בגין שכ"ט סביר בלבד. אחריות החברה לשיפוי לא תחול על: (1) כל דבר שלא סופק על ידי החברה ושולב באתר"; (2) שינויים שהוכנסו באתר על ידי מי שאינו החברה; (3) תוכן האתר, המידע שבו והשימוש בו, וכן תוצאה של תקלות ברשת האינטרנט." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 81 11.5 | במקום: "ביחס למכרז" נבקש לכתוב: "ביחס לשירותי החברה". במקום: "לשימוש בתוכנה ו/או בחומרה" (החברה לא מספקת כלל חומרה) נבקש לכתוב: "לזכויות ברכיבים שסיפקה החברה". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 81 11.8 | הסעיף אינו מקובל. נבקש להבהיר על אילו מסמכים מדובר וכן נבקש להגביל את הכמות והזמן לכמות וזמן סבירים. הדרישה אינה סבירה ללא כל הגבלה. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 82 12.4 | נבקש להוסיף בסוף: "השיפוי כפוף למתן הודעה מיידית לחברה בדבר תביעה כאמור, למתן אפשרות לחברה לניהול ההגנה ו/או הפשרה תוך סיוע שב"ס ולקבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב תשלום כאמור. שיפוי בגין שכ"ט עו"ד יחול בגין שכ"ט סביר בלבד." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 83 15.1 | אחרי: "על פי הסכם זה" נבקש להוסיף: "ואשר אינה נחלת הכלל או שתהפוך לכזו שלא עקב הפרה של החברה, או שגילויה נדרש ע"י רשות מוסמכת". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 83 15.1 | אחרי: "לנקוט בכל האמצעים" נבקש להוסיף: "בדרגה של שמירה שאינה נופלת מהסטנדרטים של השמירה שהחברה נוקטת לגבי מידע סודי שלה ובכל מקרה לא פחות מהסטנדרטים המקובלים של שמירת סודיות." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 84 16 | נוסח הסעיף הנוכחי אינו מקובל. נבקש להבהיר כי כל צד יישא באחריות על פי דין לנזק גוף ולנזק לרכוש מוחשי וכי המציע לא יהא אחראי לנזק אשר לא ייגרם על ידיו. בנושא הגבלת האחריות, אנו מבקשים להמיר את תוכן הסעיף בנוסח דלהלן (אשר נכלל גם במכרזים ממשלתיים שונים): "החברה תישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם לשב"ס או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלה או של מי מטעמה, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תישא באחריות לכל נזק אשר לא ייגרם על ידיה, וכן לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לשב"ס ו/או לצד שלישי כלשהו. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא. החברה לא תהיה אחראית לתוכנו של האתר, למידע שבו ובגין השימוש בו, וכן במקרה של תקלות ברשת האינטרנט. בכל מקרה, גבול אחריות החברה לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לה מאת השב"ס, לאורך כל תקופת ההסכם. מובהר בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של החברה או מי מטעמה. השיפוי, בכל מקרה שהוא, כפוף למתן הודעה מיידית לחברה בדבר תביעה כאמור, למתן אפשרות לחברה לניהול ההגנה ו/או הפשרה תוך סיוע שב"ס ולקבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת המחייב תשלום כאמור. שיפוי בגין שכ"ט עו"ד יחול בגין שכ"ט סביר בלבד." | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 85 18 | נבקש לשנות את הגדרת הערבות מערבות בנקאית אוטונומית לערבות ביצוע. מקובל כי הערבות תישאר בתוקף עד לקבלת אישור קבלה סופי, שכן לאחריו מובטח שב"ס במסגרת שירותי האחריות שיסופקו לה על ידי החברה. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 85 19 | נבקש כי: 1. בטרם חילוט הערבות תינתן התראה בת לפחות 14 יום מראש ובכתב ואפשרות לתיקון ההפרה. 2. הערבות תחולט בגין הפרה יסודית ולא בגין הפרות מינוריות. 3. הסכום שיחולט יהיה כנגד סכומים קצובים בלבד, בשיעור הנזק שנגרם לשב"ס בפועל, והערבות לא תהווה פיצוי מוסכם. 4. סעיף 19.1.4 יימחק. השלמת הערבות כמוהו כסעד נוסף וכפול והיא סותרת את הגבלת האחריות. אנו מעוניינים להגביל גובה האחריות ולא להשאירו בלתי מוגבל. | סעיף 19.1 – לאחר המילה בכתב יתווסף: "14 יום מראש" |
|  | עמוד 86 20.1.1 | בסוף יבוא: "וההחלטה או הצו לא בוטלו בתוך 60 יום". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 23.1 | אחרי: "חלקם" יבוא: "העיקרי". במקום 30 יום יבואו 60 יום. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 23.2 | 60 יום במקום 30 יום. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 23.4 | סעיף זה ודאי שאינו מקובל. לא יתכן שקביעה חד צדדית בדבר אי שביעות רצון, תהווה הפרה של הצד השני. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 23.5 | אחרי: "הפסיקה את העבודה" יבוא: "הפסקה מהותית". | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 87 24.1 | סעיף זה אינו מקובל. נבקש: 1. להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים על פי הסכם זה בלבד. קיום או אי קיום מחויבויות החברה עפ"י חוזה זה לא ישפיעו על קיום מחויבויותיה עפ"י הסכמים אחרים בין הצדדים; הסנקציה של קיזוז צריכה להיות קשורה קשר ישיר לאי קיום מחויבות ספציפית וישירה. 3. זכות הקיזוז לא תחול על "נזק" בר הוכחה (להבדיל מפיצוי מוסכם מראש). 4. נבקש ששבס יודיע לחברה בכתב על כוונתו לבצע קיזוז 14 יום מראש. כמו-כן, נבקש שהזכות לעכב כספים תהיה מוגבלת לגובה העלות הכרוכה בתיקון ההפרה ולא מעבר לכך. | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | עמוד 76 7.2.2 | תשלום של 30% בתום שלב ט'- אין דבר כזה | תשלום של 30% בתום שלב ז' |
|  | עמוד 76 7.2.3 | תשלום של 30% בתום שלב יא'- אין דבר כזב | תשלום של 30% בתום שלב ח' |
|  |  | האם ניתן להעביר שאלות הבהרה גם לאחר התאריך המצויין | שאלות הבהרה ניתן להעביר עד 25.9.2011 |
|  | חלק א' 5.2.5 | המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל ושירות הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/מכרז. השאלה: האם הכוונה שישום שפותח לפי מכרז זה יוכל לשמש גם את הגופים המפורטים? או שתנאי המכרז, עלות מרכיביו תוכל לשמש את הגופים הללו בלא צורך מכרז חדש? | כפי שכתוב במסמכי המכרז: "המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל ושירות הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/מכרז". |
|  | חלק ב' 2.6 שלב ו' | בדיקת אבטחה של האתר החדש או ע"י חברה מטעמו של הארגון, או על ידי חברה מטעמה של החברה הבונה את האתר (שקיבלה את אישור השב"ס). בכל מקרה החברה הזוכה מתחייבת לתקן ליקויים ימצאו בבדיקות אבטחת המידע. השאלה: האם הכוונה שעלויות בדיקת האבטחה יחולו על הספק או רק תיקון הליקויים יחולו עליו? | תיקון הליקויים יחולו על הספק |
|  | 3.8 | האתר יוקם תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע נאותים להגנת המידע שבאתר (הכולל גם מידע אישי המחייב הגנה מכוח הדין והוראות רשויות מוסמכות) ולאבטחת השימוש בשירותים השונים שבו. השאלה: האם האתר כולל אזור אישי מאובטח לאחר מילוי שם וסיסמא יעודיים? | כן |
|  | נספח א'3 3.34 | הדרכת הצוות על ממשק הניהול-על חברת האינטרנט לספק הדרכה על ממש ניהול התוכן של האתר. ההדרכה תינתן מספר פעמים ככל שיידרש מטעם האירגון. ללא הגבלה, בזמן השקת האתר וטרם עלייתו לאוויר השאלה: מה הכוונה ללא הגבלה? האם בכל זאת ניתן להגדיר תכולה מוגדרת? | הסעיף נותר ללא שינוי |
|  | 3.36 | STREAMING – האתר יתאפשר להכיל סטרימינג לשידורים ישירם באתר. יש להתחשב בכמות הצופים בשידור בזמן נתון. על חברת האינטרנט להציע פתרונות עבור סטרימינג באיכות גבוהה, כך שלא יפגע בביצועי האתר עקב כמות מבקרים גדולה השאלה: האם נדרש להציע שרת יעודי ומערכת ייעודית לדרישה זו? | זו אופציה נוספת לחלופות האחרות הקיימות |
|  | נספח א' 4 1.8 | ממשקי מידע אל הארגון, על שרת האינטרנט לענות לפניות ולא ליזום אותן. שאלה: האם קיימים ממשקים למערכות פנימיות בארגון? האם ניתן לקבל רשימת ממשקים ואופן הממשק שיתבצע מול הארגון? | שלב ב' לאחר בניית האתר |
|  | נספח א' 3 – 3.12.5 | אפשרות להתראה עבור אירועים שנקבעו - מה הכוונה? מי מקבל התראה? אם הגולשים איפה מוגדר כול נושא רישום גולשים לאתר? | מדובר במערכת אירועים סטנדרטית. את הארועים- מנהל האתר מזין, התראות לגבי כל ארוע יתקבלו במייל למנהל האתר |
|  | נספח א' - 3 3.11.11 | אפשרות חסימת צפייה של ידיעות ספציפיות לגולשים ספציפיים שיוגדרו מראש - איך מזהים "גולשים ספציפים"? מי הם אותם גולשים? איך מונעים מאחרים לראות ידיעות? האם מנהל האתר יקבע לכול הודעה מי ראשי ומי לא (לא הגיוני אם יהיו אלפי רשומים)? | גולשים יוגדרו תחת אפליקצית מועדון חברים. ניתן יהיה לסנן קבוצות של חברים ולהגדיר להם איזורי צפיה ספציפיים. לא מדובר בהגדרה של גולש יחיד אלא בקבוצות בעלי מאפיין משותף. מאפייני הקבוצות יוגדרו במסמך האיפיון. |
|  | נספח א' 3 - 3.13.5 | מה הכוונה למליץ על תגובה? | כמו "לייק" (בפייסבוק) |
|  | נספח א' 3- 3.18 | האם ניתן להגדיר גיבוי אוטומטי לילי על ידי שרת גיבויים כנהוג באתרים גדולים עם מסדי נתונים? גיבוי על דיסק בעמדת משתמש אינה נהוגה באתרים כאלו. | כן |
|  | נספח א' 3 – 3.20 | מה הכוונה באזורי הרשאה? מאיפה מגיעים המשתמשים? מה תהליך הרישום? | גולשים יוגדרו תחת אפליקצית מועדון חברים. ניתן יהיה לסנן קבוצות של חברים ולהגדיר להם איזורי צפיה ספציפיים. לא מדובר בהגדרה של גולש יחיד אלא בקבוצות בעלי מאפיין משותף. מאפייני הקבוצות יוגדרו במסמך האיפיון. |
|  | נספח א' 3 – 3.34 | כמה אנשים יש להדריך? האם ההדרכה יכולה להתבצע במתקני הספק שם כיתת לימוד מתאימה במרכז הארץ? | לא, ההדרכה תהיה בשב"ס- ברמלה. מדובר בכ- 5-10 אנשים, לא מעבר לזה. |
|  | נספח א' 3 – 3.38.4 | מה השאלה בסעיף זה? | שלב ב', בבניית האתר. אפשרות ליצור מערכת ביקורים לאסירים דרך האתר. |
|  | נספח א' 3 – 3.41 | האם ידועות דרישות אבטחה לאכסון שיש לקחת בחשבון? | מצורף בנספח א'4 למכרז |