מכרז מס'  8/11 לקבלת הצעות בנושא מתן שרותי ייעוץ בנושא מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים של מתקני ייצור, הולכה והשנאה במשק החשמל

משרד התשתיות הלאומיות (להלן:  "המשרד") מפרסם בזאת מכרז לקבלת הצעות לשירותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים של מתקני ייצור, הולכה והשנאה במשק החשמל (להלן: "המכרז") והכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המצ"ב כנספח א'.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

תנאי סף מנהליים.

- המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

  - אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף בתוקף ביום הגשת ההצעה (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה). אישור שהוצא על ידי רואה חשבון עליו לשאת תאריך עד שנה קודם לתאריך ההצעה. במקרה של עמותה יש להגיש אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

  - תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה.

- על מציע שהוא תאגיד לצרף נסח חברה מרשם החברות ופרטי בעלי המניות והדירקטורים. (במקרה של שותפות – על השותפות להיות שותפות רשומה כדין). כן יצרף המציע אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בו.

- על מציע שהוא תאגיד לצרף להצעתו אישור תקף על היעדר חובות לרשם החברות, נכון ליום הגשת ההצעה. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע.

- המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין, מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה בנוסח המצ"ב לפניה כנספח ה'.

- המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד לצורך הפנייה, מאושר ע"י עו"ד, בנוסח ההצהרה המצ"ב לפניה כנספח ו'.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע בפניה, ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי למנוע מתן השירותים על ידי המציע.

- המציע יצהיר ויתחייב כי הוא והעובדים מטעמו אינם נמצאים בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה. כן ישיב המציע על שאלון בנושא ניגוד עניינים. השאלון וההצהרה יהיו על גבי המסמך המצ"ב למכרז כנספח ח'.

המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והכלכלים והאישים עם חברות ממשלתיות וחברות פרטיות בתחום האנרגיה, ספקי גז טבעי, יצרני חשמל פרטיים או פוטנציאליים וספקי ציוד לתחנות כוח ולתשתיות הולכה במהלך החמש שנים האחרונות. לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע.

כמו כן יפרט המציע כל בעלות, שליטה או אחזקת מניות בחברה הקשורה במישרין ובעקיפין למשק החשמל. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים עם העבודה הנדרשת במכרז.

- ההשתתפות במכרז מותנית בהצגת שובר תשלום בסך של  1000 ₪ עבור הפקת המכרז. סכום זה יש לשלם בבנק הדואר עבור  ח-ן 0-062230, משרד התשתיות הלאומיות. כראיה לקיום תנאי זה יצרף המציע העתק שובר התשלום. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין על גבי השובר שם המכרז ומספרו.

תנאי סף מקצועיים

- המציע יהיה בעל ידע וניסיון של לפחות שלוש שנים בהקמה או בפיקוח ובקרה על ביצוע  פרויקטים הנדסיים גדולים בתחום התעשייה או התשתית, בשטח של 30 דונם ומעלה. להוכחת תנאי זה יציג היועץ בהצעתו פירוט ניסיון ועבודות שביצע ב-3 השנים האחרונות.

- על המציע להיות מהנדס בעל תואר ראשון לפחות בהנדסת חשמל או תעשיה וניהול ממוסד אקדמי המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. להוכחת תנאי זה יצרף המציע  מסמך המעיד על רישום בפנקס המהנדסים וכן תעודות השכלה כנדרש במכרז.

- על המציע (וככל שמדובר בחברה, על המוצע מטעמה) להיות בעל ניסיון מוכח של 24 חדשים לפחות בניהול לוחות זמנים של פרויקטים בתחום התעשייה או התשתיות, ובשימוש בתכנת MS-Project או תוכנה מקבילה בעלת תכונות דומות.

- על המציע להיות בעל ידע  בטכנולוגיות לייצור חשמל הולכתו והשנאתו. להוכחת תנאי זה יציין המציע בהצעתו את הטכנולוגיות איתן עבד ובאילו שנים עבד איתן.

על המציע לצרף כל אישור ומסמך המעיד על עמידתו בתנאי הסף.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף המצוינים לעיל תביא לפסילת ההצעה.

- אישורים ומסמכים שעל המציע להמציא:

- אישור בדבר ניכוי מס במקור.

- כל מסמך המעיד על עמידתו בתנאי הסף שנקבעו במכרז.

- על המציע לצרף להצעתו תעודות השכלה כאמור בתנאי הסף, או כל תעודה אחרת שיש בה לדעתו להביא לשיפור הצעתו.

- מסמכים המעידים על ניסיונו המקצועי בתכניות להפעלת כלים אנליטיים ומודלים לבחינת  תכנית פיתוח של מערכת החשמל, לדוגמה: wasp, transient stability.

- קורות חיים של המציע, בהם יפורטו  הניסיון הרלוונטי של נותן השירותים המוצע, הידע והכישורים בהתאם לדרישות המשרד בתנאי הסף לעיל ואמות המידה שלהלן.

- רשימת הגופים והאנשים איתם עבד המציע או ביצע עבורם עבודה בתחום הקמה או מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים הנדסיים בהיקף המוגדר בתנאי הסף לעיל ( הפרוט יכלול שם, תפקיד, מספר טלפון להתקשרות).

- כתובת עדכנית מלאה וברורה וכן מספרי טלפון ופקס של המציע ושל איש הקשר מטעמו.

- רשימת ממליצים (שלושה לפחות), היכולים להעיד על המציע.

- המשרד יהא רשאי לפנות ללקוחות/ ממליצים מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה, על מנת לבדוק את מידת שביעות הרצון של הגופים עימם עבדו אנשי הצוות המוצעים, ומידת היכרותם עם הנושאים השונים.

- כל מסמך/חומר שיש בו דעתו כדי לעזור חברי צוות הבדיקה לבחון את טיב הצעתו ולהשפיע על ניקוד ההצעה.

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:

  - היועץ יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים (לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים ונזקי צד ג'), נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע העבודות במפרט או כל חלק מהם. הביטוח  יכלול התחייבות של המבטח לשפות את המשרד ו/או המדינה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם בקשר עם נזקים כאמור. כמו כן תכלול הפוליסה הוראה בדבר התחייבות המבטח שלא לשנות תנאים בפוליסה ללא הסכמת המשרד. הצגת פוליסות ביטוח בתוקף לתקופת החוזה, תהיה תנאי מתלה לחתימת החוזה עם היועץ.

  - על הזוכה להיות מוכן להתחיל בביצוע העבודה תוך 20 ימים מתאריך קבלת ההודעה על זכייתו.

  - המציע וחברי הצוות המוצעים ע"י   הזוכה יעברו בדיקה ביטחונית של הממונה על הביטחון במשרד לרמת "שמור" (5), ויתחייבו בכתב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן. רק לאחר עמידה בבדיקה הביטחונית כמפורט לעיל ובכפוף לשאר תנאי ההסכם, תהיה רשאית החברה הזוכה להתחיל בעבודתה.

  - על המציע הזוכה להתחייב כי ישמור על סודיות ולא יעביר, ימסור או יביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל שיגיעו לידיו, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר למכרז זה – ללא אישור המשרד מראש ובכתב. כמופיע בנספח ט.

- ההסכם:

- המשרד שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם יותר ממציע אחד במסגרת מכרז זה, ע"פ תחומי מומחיותו. עם כל אחד מהזוכים ייחתם הסכם כדוגמת ההסכם המצ"ב כנספח ב' בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו. למשרד בלבד שמורה הזכות לשנות את נוסחו של ההסכם.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים. למשרד בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם  בתקופות נוספות של עד  24 חודשים נוספים.

- למרות האמור לעיל, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב להיקף עבודה מינימאלי. מובהר כי היועץ יבצע את עבודתו רק לאחר קבלת אישור בכתב של הממונה מטעם המשרד.

- לתנאי התמורה, התשלום ועדכון המחיר נא ראו סעיפים 6-7 בהסכם.

- הגשת הצעת המחיר :

הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח ג' בו יציין המציע את סכום ההנחה מתעריף שעת ייעוץ לעבודה מתמשכת, בהתאם לחוזרי השכר של אגף החשב הכללי-משרד האוצר, לעניין תעריפים ליועצים לניהול (מקצועות שונים) כפי תוקפו מעת לעת (מופיע באתר משרד האוצר בכתובת: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf). הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה.

מודגש בזאת כי ע"פ חוזר ה. שעה משקי עבור שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק ע"י משרד/ חברה יהא התעריף המירבי 80% מגובה התעריף הקבוע בחוזר ה. שעה משקי האמור בתוספת מע"מ ובמקרה של חברה יהא התעריף המירבי 90% מגובה התעריף הקבוע בחוזר ה. שעה משקי האמור בתוספת מע"מ וכי על סכום זה מתבקשת ההנחה.

להוכחת  התעריף יצרף היועץ תעודות המעידות על השכלתו ותוארו.

התעריפים הינם סופיים לאורך כל תקופת ההסכם ולא יחולו עליהם עדכונים כלשהם.

היקף שעות העבודה החודשיות למציע לא יעלה על 75 שעות. אין באמירה זו משום התחייבות המשרד להעסקת המציע בהיקף שעות עבודה מינימאלי כלשהו.

הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת. הצעה שלא תוגש במעטפה נפרדת תיפסל ולא תילקח בחשבון עת בדיקת התוצאות.

תשלום עבור נסיעות ישולם עבור מספר הק"מ שביצע היועץ במכפלת התעריף כאמור בהודעה. החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים מקצועיים תעריפים  מס' הודעה 13.9.3.1.

לא ישולם ליועץ תשלום עבור ביטול זמן עקב נסיעה.

- אמות המידה והמשקלות לבחירת הזוכה:

הליך בחירת זוכה בעקבות מכרז זו יתבצע בארבעה שלבים כדלהלן:

שלב ראשון: בשלב זה, ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

שלב שני: בדיקת איכות ההצעה – בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לפרמטרים הבאים:

| קריטריון | אופן הבדיקה | הציון |
| --- | --- | --- |
| ניסיון המציע | מספר שנות ניסיון מוכח בהקמת פרויקטים הנדסיים או ביצוע מעקב ובקרה אחר הקמת פרויקטים בתחומי המכרז, מעבר לנדרש בתנאי הסף | 10% |
|  | אופי וטיב העבודות שבוצעו על ידי המציע, הרלוונטיות לביצוע השירות הנדרש – היקף הפרויקטים שביצע ואיכותם | 20% |
|  | ידע רחב מוכח בתחום מערכת החשמל (יצור, הולכה והשנאה) – על סמך פרויקטים שביצע המציע במשך ה-3 השנים האחרונות | 15% |
|  | ניסיון המציע בניהול לו"ז לפרויקטים, שליטה בתכנת MS-Project/תוכנות דומות והכנת לוחות גאנט – היקף הפרויקטים שביצע ואיכותם | 5% |
|  | השכלת המציע הרלוונטית למכרז מעבר לנדרש בתנאי הסף | 5% |
|  | המלצות | 5% |
|  | סה"כ: | 60% |

המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) ע"פ שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או  בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

רק הצעה שתקבל ציון סף של 70% ומעלה מציון שלב ב' - שלב האיכות (ציון 42), תעבור לשלב  השלישי – שלב בחינת הצעת המחיר.

שלב שלישי -  בדיקת הצעות המחיר  (40%):

המעטפה עם הצעת המחיר תיפתח רק אחרי שלב ההערכה של משתני האיכות.

הצעות המחיר של המציעים שלא עברו את ציון הסף של הערכת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה במצב סגור למציעים.

הצעת מחיר הזולה ביותר תקבל את הציון 40%, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד בהתאם לנוסחה הבאה:

אופן הניקוד יבוצע כדלהלן:

שלב רביעי - חישוב ציון ההצעות:

הציון של ההצעות שעברו לשלב זה יינתן לאחר סיכום הציונים של שלב  האיכות ושלב המחיר.

שלב חמישי : ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן לאחר שקלול הציונים של שני השלבים הראשונים, בהתאם למשקלות שלהלן:

ציון איכות (שלב א') – עד 60 נקודות.

ציון מחיר (שלב ב') – עד 40 נקודות.

הציון המסכם = 0.6X ציון איכות + 0.4 X ציון מחיר

ההצעה הזוכה תהא ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בסיכום כל השלבים.

- אופן הגשת ההצעה:

- ההצעה תוגש במעטפה אחת שתכיל שתי מעטפות נפרדות. במעטפה אחת יצורפו כל המסמכים המפורטים בתנאי הסף ובמפרט, ובמעטפה השנייה תצורף הצעת המחיר, על גבי הטופס המצ"ב (נספח ג'). ההצעה (על כל החומר המצוי בה) תוגש במקור +3 העתקים. את שתי המעטפות כאמור, יש להכניס לתוך מעטפה אחת סגורה שעליה יצוין מכרז פומבי 8/11. אין לציין את שם המציע על המעטפה.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח (לרבות באמצעות הדואר), עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון), לא יאוחר מיום  1.9.11   בשעה 12:00.

- הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח.

- סייגים:

- אין המשרד מתחייב לקבל  את הצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- המשרד שומר לעצמו להתקשר עם יותר ממציע אחד ולחלק בין המציעים את העבודה  על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של המשרד.

- במקרה שהזכייה של הזוכה לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת המציע או מי מעובדיו.

- החתימה על החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב בהצעה ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.mni.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם ולבדוק אם בוצעו שינויים במכרז ומסמכיו

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

- המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, יהא המשרד רשאי להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

- זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום של 0.5 אג' עבור צילום של כל עמוד. הסכום ישולם למשרד התשתיות בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה. המשרד רשאי לדרוש כל סכום כסף נוסף שיוציא  הנובעת מזכות עיון זו.

- סמכות השיפוט:

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או העסקה על פיו.

- הליך הבהרות:

בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך 14.8.11 שעה 14:00  לגב' יפה אוזנה בפקס שמספרו: 02-5006766.  ניתן לאשר קבלת פקס בטלפון שמספרו 5006764 – 02.

התשובה תישלח לפונה באמצעות הפקס שיציין בפנייתו. ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד החל מיום 21.8.11.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

בברכה

ועדת מכרזים

נספח א'

- כללי:

עניינו של מפרט זה בקביעת מטלות היועץ ודרך עבודתו במסגרת מכרז למתן שירותי ייעוץ בנושא מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים של מתקני ייצור, הולכה והשנאה במשק החשמל.

- תחומי הייעוץ המבוקשים

משרד התשתיות הלאומיות מעוניין לקבלת שרותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים  של מערכת הייצור, ההולכה וההשנאה במערכת החשמל:

- בניית תכנית מעקב ב )  MS-Project-או תוכנה מקבילה בעלת תכונות דומות), הכנת תכנית בסיס ובניית גאנטים לכל פרוייקט בהתאם ללו"ז שנקבע לכל פרויקט בהתאם לתכנית פיתוח מאושרת ובהתייעצות עם החברות המקימות.

- איסוף נתונים וקבלת דיווחים- איסוף נתונים ממקימי הפרויקטים - חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים, חברת נתיבי הגגז לישראל וגורמים רלוונטיים נוספים (מעקב ובקרה אחר קבלת דו"חות ברמה שבועית/חדשית).

- ישיבות סטטוס- השתתפות בישיבות סטטוס שבועיות/חדשיות עם גורמי המשרד ונציגי החברות המקימות לפי הצורך.

- ביצוע עדכונים בגאנטים  בתכנת  MS-Project- מעקב אחר שינויים לעומת תכנית הבסיס לרבות הצפת השינויים וניתוח הסיבות, ניתוח הנתונים וההשלכות לגבי הלו"ז.

- הגדרת "נתיב קריטי" וביצוע מעקב צמוד אחר הנתיבים הקריטיים והצפת בעיות בהתאם.

- עדכון תכנית הבסיס לאחר אישור המשרד.

- הפקת דו"חות תקופתיים, לרבות תכנון מול ביצוע, פרויקטים הנמצאים בנתיב הקריטי ושינויים בלו"ז והצגתם בישיבות סטטוס שבועיות/חודשיות.

מובהר בזאת, כי אין היועץ מחליף את שיקול הדעת המקצועי של המשרד וכי כל תפקידו לסייע למשרד ולהעביר חוות דעת בעניינים שיידרש.

מובהר בזאת, שעל היועץ שיבחר לבצע את המשימות שיקבעו ע"י הממונה במשרד ובפיקוחו. הממונה או נציגו יקבעו את לוחות הזמנים ושעות העבודה שיוקצו לכל משימה והיועץ לא יחרוג מהם. לא ישולם כל תשלום בגין שעה שביצע היועץ, אשר לא אושרה בכתב ומראש ע"י הממונה במשרד.

- הדיווח הנדרש :

- היועץ יעביר למשרד כל עבודת ניתוח הנדסי שתוגדר לו, בהתאם למתכונת דיווח ולאופני דיווח כפי שיורה לו הממונה.

- היועץ יעביר למשרד את מקורות המידע בהם השתמש בעבודות השונות, בהתאם להנחיות המשרד.

- היועץ יתקן את חוות הדעת שיגיש בהתאם להערות ודרישות הממונה.

- תנאים כלליים:

  - היועץ יספק עבור עצמו את כל שרותי המשרד וכל השירותים הנלווים הדרושים לו לביצוע העבודה.

  - היקף שעות העבודה החודשיות של היועץ לא יעלה על 75 שעות. עם זאת יובהר כי אין באמירה זו משום התחייבות המשרד להעסקת היועץ , בהיקף שעות עבודה מינימאלי כלשהו.

- זכויות יוצרים

המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים בכל העבודה שיבצע היועץ במסגרת הסכם זה,  לרבות חוות הדעת שיגיש וכן כל המלצה אחרת שתימסר לממונה, לרבות כל מידע שיגיע לידי היועץ במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב וכו' (להלן –"היצירות") והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן השירותים בהתאם  להסכם זה.

כל חומר וציוד מכל סוג שהוא שרכש היועץ לצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיו  רכושו של המשרד, ועל היועץ להעבירם למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה  זו וישפה  את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור.

נ ס פ ח   ב'

הסכם מתן שירותי ייעוץ

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת  ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות המיוצג ע"י המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות (להלן-  "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

__________________________________________________ (להלן - "היועץ")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל למתן שירותי ייעוץ בנושא מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים של מתקני ייצור, הולכה והשנאה במשק החשמל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והיועץ מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; והיועץ מצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים לצורך עבודה וכי יעשה את עבודתו ביושר הגינות ומקצועיות בלי כל חשש לניגוד עניינים או אינטרסים. |
| והואיל: | והיועץ נבחר במסגרת מכרז פומבי 8/11 המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והצעת היועץ מצ"ב נספח ג'; |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר היועץ פועל כיועץ עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כיועץ עצמאי. |
| והואיל: | וידוע ליועץ כי תוצרי הייעוץ יהיו בבעלותה הבלעדית של המדינה וליועץ לא תהיה כל זכות שימוש בהם, אלא במידה וקיבל את אישור המשרד. |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס יועץ עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם יועץ עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

היועץ מקבל על עצמו להעניק למשרד  את השירותים והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו; השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

- נציג המשרד

  - היועץ יבצע את השירותים בפיקוחו של: מנהל מינהל החשמל דר' יהודה ניב או סגן מנהל מינהל החשמל מר יורם רונדשטיין (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של  בהודעה בכתב שתשלח ליועץ.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום ___________ ועד ליום _________ (להלן:  "תקופת ההסכם"). למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות 24 ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה  3 שנים.

- התחייבויות והצהרות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - לעמוד בלוחות הזמנים שיאושרו על ידי המזמין או מי מטעמו ויהיו בתיאום עם היועץ. אי עמידה בלוח הזמנים תהווה עילה לביטול ההסכם.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - התוצרים של השירות יימסרו למשרד במדיה מגנטית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שיועץ מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

  - החלפת מי מחברי הצוות המוצע כרוכה בקבלת אישור מהמשרד.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר היועץ למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________ ₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ) הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות בנוסח המקובל על המשרד תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. היועץ יהיה האחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך היועץ את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם היועץ מילא אחר יתר חיוביו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר היועץ ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד היועץ בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהיועץ חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י היועץ, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לדעת המשרד מהיועץ. אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היועץ. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. היועץ הוא שיישא לבדו בעלויות הפקת הערבות.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על היועץ לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד ליועץ תמורה אשר תתבסס על תעריף לשעת יעוץ בהתאם להצעת המחיר שהוגשה ע"י היועץ והמצ"ב כנספח ב'.

  - תשלום בגין  הוצאות נסיעה יהיה כמפורט בהוראה 13.9.2.1 והעדכונים לה.

  - לא ישולם ליועץ כל תשלום בגין ביטול זמן עקב נסיעה.

  - העלות השנתית המקסימלית של הסכם זה תהא _____________  ₪ בתוספת מע"מ.

  - מקום משרדו הקבוע של היועץ: _______________.

  - היועץ לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - בסיום כל חודש קלנדרי היועץ יגיש חשבונית עסקה ואליה יצרף דוחות עבודה, שם יפרט היועץ את התפוקות או את חלקן שהשיג בתקופת הדו"ח; הדו"ח יוגש ע"ג טופס שימציא המשרד לזוכה. עם קבלת הדו"ח יאשר הממונה בכתב כי קיימת התאמה בין התפוקות שפורטו בדו"ח ובין היקף ומהות השירותים שניתנו בפועל. עם קבלת התשלום יעביר היועץ למשרד חשבונית מס. (להלן - "דו"ח העבודה").

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה ליועץ תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב משרד התשתיות הלאומיות רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר היועץ או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

  - היקף שעות העבודה החודשיות יהיה כאמור במפרט העבודה. יצוין, כי היקף שעות העבודה החודשיות לכל  חברי הצוות לא יעלה על 75 שעות ולא יחרוג ממכסה זו. עם זאת יובהר, כי אין באמירה זו משום התחייבות המשרד להעסקת מי מחברי הצוות בהיקף שעות עבודה מינימאלי כלשהו.

  - מובהר כי הצעת המחיר שתוגש במכרז והתעריפים הינם סופיים  ולא יחולו עליהם עדכונים של החשכ"ל

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה,  רואים את העסקתו של היועץ כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של היועץ כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכול כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה  בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה  ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד ליועץ רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב ליועץ בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים היועץ פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

- סודיות

  - לצורך חוזה זה  למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי היועץ או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והיועץ עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים למשרד. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור, להשתמש לדברים שאינם מוגדרים במכרז זה או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע ליועץ כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. היועץ מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - היועץ מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים בכל העבודה שיבצע היועץ במסגרת הסכם זה, כולל על כל מידע שיגיע לידי היועץ במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב וכו' (להלן: "היצירות") והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן שירותי היועץ בהתאם  להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים וכו' שרכש היועץ לצורך ביצוע  השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה  רכושו של המשרד, ועל היועץ להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה  זו וישפה  את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה  בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

  - להבטחת השמירה על סודיות המידע יחתום היועץ על טופס הצהרה על שמירת סודיות בנוסח נספח ט.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - היועץ מצהיר כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא, וימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. היועץ מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף היועץ בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד.

  - היועץ מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על נותן השירותים להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. היועץ יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

  - היועץ מצהיר כי ידוע לו אחריותו לפעול בתחום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.

  - בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת המשרד.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר היועץ הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליועץ הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליועץ.

- טיב התוצרים

א. המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיספק היועץ על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במידה ואינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על היועץ יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

- כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

היועץ יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

היועץ מתחייב להציג למשרד את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות כאשר הם כוללים את כל הכיסויים  והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות המעבידים

    - היועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לעובד לא יפחת מ 1,500,000 דולר ארה"ב, ו- 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.

    - הביטוח על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בכל הקשור למתן שירותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - היועץ  יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - בפוליסה יצוין   כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו בכל הקשור למתן שירותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ– 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  המשרד לתשתיות לאומיות  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

    - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור למתן שירותי  מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים.

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY .

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.

  - כללי

    - בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

      - לשם המבוטח תתווסף : "מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות".

      - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לתשתיות לאומיות.

      - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות, ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.

      - היועץ לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

      - ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על היועץ.

      - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

    - העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד לתשתיות לאומיות עד למועד חתימת ההסכם.

    - היועץ מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המשרד לתשתיות לאומיות, וכל עוד אחריותו קיימת, יחזיק  בתוקף את פוליסות הביטוח. היועץ   מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם  מדינת ישראל - המשרד לתשתיות לאומיות בתוקף. היועץ מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על  חידושן למשרד לתשתיות לאומיות, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

- נזיקין

  - היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כיועץ עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין היועץ או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - היועץ יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של היועץ או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על היועץ בלבד.

  - היועץ מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של היועץ או מי מטעמו, טעונה אישור מראש ובכתב של קצין הביטחון של המשרד - הוא הממונה על הביטחון.

  - הממונה על הביטחון יהא רשאי לדרוש מהיועץ להרחיק מהעבודה הקשורה להסכם זה אחד מחברי הצוות המועסק על ידיו, גם לאחר שהעובד התקבל לביצוע העבודה הנידונה, והיועץ מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את היועץ בדרך כלשהי, בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו, בשל כך שהממונה על הביטחון סרב לאשר קבלת חבר צוות מסוים לצוות העבודה הנידונה.

  - כל אחד מחברי הצוות יצייתו להוראות הממונה על הביטחון, כפי שיינתנו מפעם לפעם, בכל עניין הקשור לביצוע חוזה זה.

עובדי היועץ

- כל האנשים שיועסקו על ידי היועץ בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

- האנשים המועסקים על ידי היועץ ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של היועץ בלבד. כן תחול על היועץ חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי היועץ.

- היועץ מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין   דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

המחאת זכויות

- אין היועץ רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

כללי

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי היועץ אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של המשרד.

- על היועץ להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד או מי מהגופים שאצלם ביצע את הסקר בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירותים, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

- כל עבודות היועץ במסגרת הסכם זה, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד וליועץ לא יהיה כל זכות בהם.

- היועץ מתחייב לתת את השירותים באמצעות עובדיו הקבועים בלבד.

- היועץ לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

- היועץ יאפשר למבקר הפנים ולחשב המשרד ולנציגם לערוך אצלו ביקורת מקצועית הקשורה לענייני הסכם זה ויספק להם כל מסמך שיידרשו במסגרת זו.

- התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

- אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

- היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

- כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

- המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת היועץ.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

היועץ- ____________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:  34.13.01.03

ולראיה באו הצדדים על החתום

בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

| תמיר שניידרמן, מנב"ט ומ"מ סמנכ"לית בכירה למינהל משרד התשתיות הלאומיות |  | חתימת היועץ וחותמת |
| --- | --- | --- |
| דוד ביטון חשב משרד התשתיות הלאומיות |  |  |

אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את _____________ בחתימותיהם.

__________________  			                   ______________________

תאריך                                                                                              עו"ד

נספח ג'

לכבוד: ועדת המכרזים, משרד התשתיות הלאומיות

הנדון: הצעת מחיר למכרז פומבי מס'  8/11   למתן שירותי   מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים

במשק החשמל

| שם המציע: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| שם איש הקשר: | _____________________________________ |
| כתובת: | _____________________________________ |
| טלפון: | _____________________________________ |
| טלפון נוסף: | _____________________________________ |
| פקס: | _____________________________________ |
| תאריך | _____________________________________ |

| הצעת מחיר – תעריף יועצים לפי הוראות חשכ"ל עבור שעת יעוץ לאחר שקלול ההנחה ממחירי חשכ"ל במילים: ___________________, לא כולל מע"מ (יש לציין מהו תעריף הייעוץ – יועץ 1, יועץ 2 וכד' – ממנו מבוצעת ההנחה) |  |  |
| --- | --- | --- |

(מופיע באתר משרד האוצר בכתובת: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf). הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה.

מודגש בזאת כי ע"פ חוזר ה. שעה משקי עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותני שירותים חיצוניים, הנמצא באתר האינטרנט בכתובת http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf,

מודגש בזאת כי ע"פ חוזר ה. שעה משקי עבור שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק ע"י משרד/ חברה יהא התעריף המרבי 80% מגובה התעריף הקבוע בחוזר ה. שעה משקי האמור בתוספת מע"מ ובמקרה של חברה יהא התעריף המרבי 90% מגובה התעריף הקבוע בחוזר ה. שעה משקי האמור בתוספת מע"מ וכי על סכום זה מתבקשת ההנחה.

התעריפים סופיים לכל תקופת ההסכם ולא יחולו עליהם עדכונים מהחשכ"ל

תשלום עבור נסיעות ישולם עבור מספר הק"מ שביצע היועץ במכפלת התעריף כאמור בהודעה. החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים מקצועיים תעריפים  מס' הודעה 13.9.3.1.

לא ישולם ליועץ תשלום עבור ביטול זמן עקב נסיעה.

הצעה שלא תעמוד תפסל ולא תיבדק.

קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת שהבנו את הדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.

חתימת היועץ וחותמת ________________

נספח ה'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

    - תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 8/11 למתן שירותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל

- עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

    - תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 8/11 למתן שירותי מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל.

    - עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

    - במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נ ס פ ח   ו

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 8/11 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ז

אישור בעניין שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו  __________ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	                	 ______________

תאריך		  	             חתימה וחותמת עו"ד

נ ס פ ח   ח

תאריך _______________

שאלון  לבדיקת  ניגוד עניינים במסגרת מכרז פומבי מס' 8/11

למתן שירותי ייעוץ בנושא מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל.

שם  המציע: ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

נא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים אשר יש בו לדעתך משום חשש לניגוד עניינים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

-שאלון לאנשי הצוות המוצעים לביצוע העבודה-

שאלון למניעת ניגוד עניינים פומבי מס' 8/11  למתן שירותי ייעוץ בנושא מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים במשק החשמל

המציע:

___________________________________________________________

שם איש הצוות המוצע:

_________________________________________________

נא פרט את הקשרים המקצועיים, העסקיים והכלכלים והאישים עם חברות ממשלתיות וחברות פרטיות  בתחום האנרגיה, ספקי גז טבעי, יצרני חשמל פרטיים או פוטנציאליים, ספקי ציוד לתחנות כוח ולתשתיות הולכה במהלך החמש שנים האחרונות. (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע)

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| ____________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח ט'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות

ירושלים

כתב התחייבות/הסכם ביטחון לשמירת סודיות

(המציע ימלא את כל הפרטים במסמך, יחתום על המסמך ויצרף אותו כנספח להצעה)

אני החתום מטה.......................................הנושא ת.ז. מס'....................................................

המועסק בחברת..........................ומורשה לחתום ולהתחייב בשם החברה, מתחייב  בזה בשם

חברת.....................ובאופן אישי כמפורט להלן:

הואיל                     וחברת......................באה בקשר עסקי עם משרד התשתיות הלאומיות.

והואיל                    וידיעות המוגדרות ביטחוניות מסווגות שהגיעו או שתגענה לחברת................

עקב הקשר עם משרד התשתיות הלאומיות הינן בגדר סוד.

לפיכך                      החתום מטה מצהיר ומתחייב בשם חברת...................לפעול כדלקמן:

1. תחילת ההתחייבות:   כתב התחייבות זה הינו נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה) אשר נחתם או

שייחתם בין משרד התשתיות הלאומיות וחברת..............ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. רמת סיווג העבודה המוזמנת:  שמור/סודי/סודי ביותר.

3. הגדרות:

א. ממונה בטחון – קב"ט משרד התשתיות הלאומיות, נציגו, או מי שהוסמך על ידו.

ב. ידיעה – כל מידע ונתון לרבות שאינם נכונים, מסמך, תוכניות, סיסמא, סמל, נוסחה,

שירטוט, מפרט, ניסויים, בדיקות ותוצאותיהן, חפץ,  המכילים מידע כלשהו.

ג. גילוי – בכל מקום לרבות פרסום לקידום מכירות, מסירת ידיעות לכלי התקשורת, מאמרים

בעיתונות כללית ומקצועית, צילומים, שרטוטים, הצגת מסמכים וחומרה.

ד. ציוד – כל חפץ לרבות שרטוטים, מפות, תצלומים, שקופיות, דגמים, רשימות,  תוכנות

מחשב וכן פרטי או חלקי ציוד המכיל מידע,  לרבות אמצעי גיבוי ומדיה ממוחשבת קבועה או

נתיקה לסוגיה.

ה. עובד החברה – עובד, לרבות כל אדם הפועל כשליח בין אם מועסק בחברה ובין אם נמצא

בשירותה הפועל בשמה או מטעמה.

ו. א"מ – אבטחת מידע.

ז. א"פ – אבטחה פיזית.

ח. במ"מ – בטחון מערכות מידע.

- שמירת סודיות:  א. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל ידיעה מסווגת אשר תגיע אל חברת...............או לידי העובדים, תוך כדי ביצוע עסקי עם משרד התשתיות הלאומיות או בקשר עימו, לא תועבר לידי גורמים שלא אושרו לכך מראש ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ותישמר כפי שיקבע וינחה מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - אני מתחייב להביא סעיף מספר 4 זה כולו, לרבות חוק העונשין תשל"ז – פרק ז' (להלן :בחוק(,  לידיעת העובדים הנוגעים, אם ע"י הוראה מפורשת בחוזה בכתב, או ע"י חתימה על טופס מתאים, או בכל דרך אחרת שיורה לי מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין הנ"ל, ובמיוחד לסעיפים 118 ו-119 לחוק, המובאים להלן בשלמותם:

סעיף 118: גילוי בהפרת חוזה (ד/28):

" היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

בסעיף זה "בעל חוזה", לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה....."

סעיף 119: גילוי בהפרת אמון (ד/29):

" מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו – מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו – מאסר שישה חודשים ".

  - הנהלת החברה מתחייבת לחייב כל אחד מעובדיה ומהשותפים בסוד מטעמה, לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי (ע"י פרסום בכתב ובע"פ, לרבות פרסומים מדעיים, פרסום בועידות/תערוכות/ירידים וכיו"ב), למאן דהו, לא בישראל ולא מחוצה לה, כל ידיעה ביטחונית מסווגת במהלך תקופת תוקפו של כתב התחייבות זה וכן לאחר תוקפו ובכל עת , אלא אם נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות או נציגו.

  - ידוע לי כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה ביטחונית מסווגת כאמור, רק למי שחייב לדעתה והתחייב לשמור עליה בסוד, הכל כפוף לכתב התחייבות זה, באישור מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ולצורכי העבודה בלבד.

  - הגישה למידע ביטחוני מסווג הקשור להתקשרות עם משרד התשתיות הלאומיות, תוגבל לעובדים בעלי זיכויים ביטחוניים מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ותפוקח ע"י נאמן הביטחון בחברה שאושר לתפקידו ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - חברת..................מצהירה בזאת, כי כל מידע לרבות מידע רגיש על פי הגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, אשר יגיע לידיה, ישמר בסודיות ולא יועבר לגורמים חיצוניים, וכן תפעל בעניין זה על פי הנחיות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות כפי שיהיו מעת לעת.

  - חברת.................מתחייבת בזאת לפקח ולנהל רישום באשר לכל המידע שיגיע אליה ממשרד התשתיות הלאומיות ושיצא ממנה בחזרה אל משרד התשתיות הלאומיות, לרבות תאריכי קבלת המידע והוצאתו, אופן העברת המידע ושמירתו, סוג המידע, השימוש בו, מורשי הגישה למידע בחברה ובמשרד התשתיות הלאומיות.

  - החברה מתחייבת להחזיר למשרד התשתיות הלאומיות את כל המידע אשר הועבר אליה מיד עם תום השימוש בו.

  - כל האמור בסעיף זה, משלים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואינו גורע ממנו.

- הנציג הביטחוני של משרד התשתיות הלאומיות:  ממונה הביטחון לצורך כתב התחייבות זה, הינו מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות או מי שיפעל מטעמו, והוא יעביר לי, לעובדי החברה או לכל מועסק אחר שלי, או לקבלן עימו אני בא בקשר עסקי (להלן נציג החברה), את כל ההוראות וההנחיות הקשורות לכתב התחייבות זה ולביצוע כל עבודה ביטחונית מסווגת עבור משרד התשתיות הלאומיות.

- שינוי בעלות והנהלה בכירה:  הנהלת החברה מתחייבת לדווח בכתב למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על כל שינוי צפוי בבעלות על החברה,  או על כל שינוי פרסונאלי בהנהלתו,  או כל פורום מנהל אחר.  כמו כן מתחייבת הנהלת החברה להמציא למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, את פרטיהם האישיים של חברי ההנהלה או הבעלים החדשים, וכן את כל הנדרש לצורך קבלת הכשר ביטחוני אישי לרבות החתמתם על הצהרת סודיות מתאימה.

- הנהלת החברה מאשרת כי הובא לידיעתה, שכל מינוי פרסונאלי בהנהלת החברה או שינוי בבעלים, מחייב בדיקה ביטחונית מוקדמת לפני המינוי, למועמדים למינוי או לבעלים החדשים, כתנאי להמשך ההתקשרות עם משרד התשתיות הלאומיות.

- העברת מניות: הנהלת החברה מתחייבת לדווח למשרד התשתיות הלאומיות בכתב, על כל שינוי בשליטה בחברה לרבות העברה מחוץ למדינה, שינוי בעלי המניות המהותיים, כהגדרתם בחוק החברות התשנ"ט – 1999 בין אם על דרך מכירה לתאגידים או ליחידים או בדרך של מכירה לציבור/הפרטה או מיזוג, בהקדם האפשרי לאחר שנודע לחברה על כוונה לבצע שינוי כאמור.  קבלת הסכמה מראש ובכתב של משרד התשתיות הלאומיות לשינוי המתוכנן, וקיום דרישות הביטחון בהתאם להסכם זה, מהווים תנאי להמשך התקשרות החברה עם משרד התשתיות הלאומיות.

- תנאים להעסקת עובדים:

א. הנהלת החברה מתחייבת להעסיק בכל העבודות הקשורות בביצוע הקשרים העסקיים

המסווגים עם משרד התשתיות הלאומיות או בקשר עימם, אך ורק עובדים שקיבלו

הכשר ביטחוני מוקדם מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, בהתאם לרמת סיווג

המידע של הקשרים עם משרד התשתיות הלאומיות.

  - אני מתחייב להחתים את העובדים על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

  - הנהלת החברה מתחייבת להמציא למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשימה שמית של העובדים אשר יועסקו על ידה לצורכי הקשרים העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, וכן לעדכן את הרשימה הנ"ל בכל עת שיחולו בה שינויים, הכול מייד עם דרישת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות לגבי עובדים מצטרפים ודיווח על עובדים ברמת "שמור" ומעלה הפורשים מהחברה מיד עם פרישתם, כן הדבר לגבי קבלני משנה/יועצים חיצוניים.

  - עובדים שלא אושרו ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, לא יועסקו בכל הנוגע לנושאים העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, הן בנושאים מסווגים והן בנושאים בלתי מסווגים.

- הסתייעות בקבלני משנה/יועצים חיצוניים:

- הסתייעות בקבלני משנה/יועצים חיצוניים במסגרת ביצוע עבודה מסווגת, מחייבת בדיקתם הביטחונית של עובדי גופים אלו ככל עובדי החברה, בתנאי שכל פעילותם מתנהלת במתחם החברה בלבד, ולא נלקחו ממתחם זה מידע/ציוד/חומרים וכד'.

- הוצאת חומר מסווג לקבלן משנה/יועץ חיצוני מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב של מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- הסתייעות בקבלן משנה זר/יועץ חיצוני זר מחייבת קבלת אישור פרטני מראש ובכתב ממזמין העבודה במשרד התשתיות הלאומיות.

- שמירה על רשומות וחומרים:

- הנהלת החברה מתחייבת שלא להרשות או שלא לגרום לאחר, לבצע ברשומות ובחומרים מסווגים העתקים, צילומים, העתקת תוכניות מחשב, שכפולים, תדפיסים, או כל צורה שהיא, אלא אם התקבלה הרשאה לכך בכתב ממנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.  כמו כן אין להוציא ציוד אוגר מידע של מחשב מכל סוג שהוא לטיפול/תיקון מחוץ למתחם החברה ללא אישור מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- הנהלת החברה מתחייבת לנהל רישום ומעקב אחר הרשומות המסווגות כולל כל ההעתקים והצילומים, וכן רישום של מדיה/מצע אוגר מידע ממוחשב.

- בתום חוזה ההתקשרות, מתחייבת החברה להחזיר למשרד התשתיות הלאומיות את כל הרשומות המסווגות והבלתי מסווגות הקיימות ברשות החברה כולל צילומים, שרטוטים, ומדיה  ממוחשבת המכילה מידע שהועבר לחברה ע"י משרד התשתיות הלאומיות, או שנוצר במהלך חוזה ההתקשרות.

- מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי לאשר החזרת דיסקים קשיחים לחברה, אם סיווג המידע שהועלה עליהם אינו עולה על סיווג  "שמור", ובתנאי שמנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ינחה ויפקח על פעולות מחיקת הנתונים מהדיסקים הקשיחים.

- בכל מקרה של פריצה או ניסיון פריצה למתחם החברה, אדווח על כך מיידית למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות,  בין אם נעלם נתון, ציוד, מידע וכד' הקשור למשרד התשתיות הלאומיות ובין אם לא.

- בכל מקרה של אובדן או גנבה של מסמך, ציוד, מצע אוגר מידע ממוחשב, חומרה או כל חומר אחר הנוגע למשרד התשתיות הלאומיות, או במקרה של מחיקת מידע מאמצעי זיכרון מגנטי, אופטי או אחר, אני מתחייב להודיע על כך מיידית למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות.

- פיקוח:

- נציג מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, יהיה רשאי לבקר בכל עת ובכל מקום בו מתבצעות העבודות הנוגעות לקשרינו העסקיים עם משרד התשתיות הלאומיות, כדי לבדוק את אמצעי האבטחה המופעלים במתחם החברה.  הנהלת החברה מתחייבת לסייע למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות בביצוע הפיקוח האמור.

- אני מצהיר כי ידוע לי שמנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי להורות לנו על ביצוע פעולה/דבר שימצא לנכון בנושא הביטחוני, ומשיעיר לנו על כך, הנהלת החברה מתחייבת לפעול מיד לפי הוראותיו והכול במסגרת כתב התחייבות זה.

- מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר של כל אחד מעובדינו, המועסק בקשר לביצוע העבודה עם משרד התשתיות הלאומיות לפי שיקול דעתו המוחלט.  אנו מתחייבים להפסיק עבודתו עבור משרד התשתיות הלאומיות של כל אדם מיד עם קבלת הדרישה מאת מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, ללא ערעור.

- פיקוח כאמור, בין שיעשה ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות ובין שלא יעשה, לא ישחרר את הנהלת החברה מהתחייבויותיה ע"פ כתב התחייבות זה כלפי משרד התשתיות הלאומיות.

- עיבוד מידע מסווג ע"ג מחשב:

- עיבוד מידע מסווג ע"ג מחשב מכל סוג שהוא, כולל עיבוד תמלילים, עיבוד תמונה ממוחשבת, גרפיקה, שרטוטים, וכד',  יבוצע ע"פ הנחיות מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות כפי שמופיעות בהסכם בטחון זה.

- במידה ונקבע בהסכם הביטחון כי לא יעובד מידע מסווג על גבי מחשב, הריני מתחייב לוודא כי הנחיה זו תיושם ע"י כל עובדי החברה וקבלני המשנה/יועצים.

- נאמן ביטחון:

- לצורך מילוי התחייבות זו,  אנו מבקשים למנות נאמן ביטחון אשר יהיה אחראי בפני מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על כל ההיבטים הביטחוניים, ויפעל ליישום הוראות הביטחון בחברה.

- הנהלת החברה מתחייבת לדווח למנב"ט משרד התשתיות הלאומיות על עזיבת נאמן הביטחון את תפקידו מכל סיבה שהיא.

- הנהלת החברה מתחייבת כי ידוע לה שבמידה ותידרש ע"י מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות למנות לחברה ממונה ביטחון "אשכול" מטעם משרד התשתיות הלאומיות, החברה תישא בעלויות העסקתו, בהתאם לאחוזי המשרה שידרשו.

- הפרת כתב התחייבות זה:

- ידוע לנו ומוסכם עלינו כי הפרת הוראות הסכם זה תוכל להוות עילה לביטול ההסכם העיקרי שבין משרד התשתיות הלאומיות לחברת........................, ויחולו עליה כל הכללים של ביטול הסכם בגין הפרה כמפורט בתנאים הכלליים של ההסכם העיקרי.

- ידוע לי שבמקרה כנ"ל נהיה צפויים לתביעת נזיקין בגין הנזק שייגרם כתוצאה מביטולו של ההסכם.  סעיף זה בא להוסיף על הזכויות האחרות העומדות למשרד התשתיות הלאומיות ע"פ כתב התחייבות זה.

- אחריות החברה:

למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין באמור באף אחד מן הסעיפים בהסכם זה או בנספחיו,   כדי לשחרר את הנהלת החברה מאחריותה לכל נושאי הביטחון, לרבות בטיחות העובדים,  הציוד והחברה.

- חתימה:

ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון הכתוב בכתב התחייבות זה ובנספחים  המצ"ב כמפורט להלן:

נספח 1 – נתונים כלליים והנחיות ביטחון מיוחדות.

נספח 2 – בדיקות ביטחון/מהימנות.

נספח 3 – אבטחה פיזית לרמת סיווג "שמור".

נספח 4 – אמצעים פיזיים לאבטחת מידע.

נספח 4 – אבטחת רשומות.

נספח 5 – הנחיות ביטחון לשימוש באינטרנט.

חתימות ואישור נציגי החברה

שם, ת.ז. וחתימת מורשה חתימה:...............................................................................

שם, ת.ז. וחתימת נאמן הביטחון:................................................................................

חותמת החברה:...................................................תאריך............................................

חתימת נאמן הביטחון                    חתימת מנכ"ל החברה                   חותמת החברה