מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מכרז מס':    2011  /  6

ניהול פרויקט בניית דירות

במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן"

יוני  2011

ניהול פרויקט בניית דירות

במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן"

תוכן העניינים

| הפרק | מספר מסמך |
| --- | --- |
| נוסח המכרז | מסמך 1 |
| טופס הצעה, הצעת המחיר, התחייבויות ואישורים | מסמך 2 |
| ערבות מכרז | מסמך 3 |
| אישור רו"ח | מסמך 4 |
| התחייבויות המציע | מסמך 5 |
| מערכת מידע ACCESS | מסמך 6 |
| הצהרה בדבר ניגוד עניינים | מסמך 7 |
| נוסח החוזה התחייבויות החברה שכר טרחה פירוט אנשי הצוות דו"ח פעילות חודשית דו"ח חודשי בדבר סטטוס הפרוייקט התחייבות לשמירת סודיות כתב ערבות לביצוע הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים אישור על קיום ביטוחים | מסמך 8 |
|  | נספח א' |
|  | נספח א1 |
|  | נספח ב' |
|  | נספח ג' |
|  | נספח ד' |
|  | נספח ה' |
|  | נספח ו' |
|  | נספח ז' |
|  | נספח ח' |
| נוהל מסלול – מחיר דירה למשתכן | מסמך 9 |
| מפ"ל | מסמך 10 |

מסמך 1								סימוכין: 14050601157

מכרז מס' 6/2011 לניהול פרוייקט בניית דירות

במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון (להלן: "משרד הבינוי והשיכון" ו/או "המשרד") מזמין בזה תאגידים לניהול פרוייקטים להם התמחות בתחומי הנדסת תעשיה וניהול ו/או ניהול פרוייקטים הנדסיים למתן הצעות לניהול פרוייקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן".

- פרוייקט "מחיר למשתכן" - הסבר כללי

פרוייקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן" הוא פרוייקט של בנייה המתבצע במסגרת פרוגרמת משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להחלטות הממשלה מיום 5.6.94, 20.5.96 ו-18.6.97 וכל החלטה נוספת שתתקבל בעניין, באתרים שיקבעו על-ידי המשרד.

לגבי חלק מיחידות הדיור (בהתאם לתמהיל שיקבע שר הבינוי והשיכון) בכל אתר בהתאם להחלטת הממשלה מעת לעת, יקבע משרד הבינוי והשיכון גודל מקסימלי לשטח יחידות הדיור (להלן: "דירות קטנות").

הבנייה תבוצע ע"י חברות/קבלני בנייה (להלן: "חברות בנייה"), שיבחרו על-ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות מכרזים, כאשר התחרות היא על המחיר למ"ר בדירה שישולם ע"י המשתכן.

במסגרת הפרוייקט מופעלים שני מסלולים:

  - מסלול העיקרי/ 'הרגיל' - במסלול זה כל הדירות במתחם משווקות לחברות הבנייה במסגרת מכרז "מחיר למשתכן". כלומר, מחיר הזכייה למ"ר חל על כל הדירות במתחם. לפיכך, ניהול הפרוייקט ובכלל זה, השירותים נשוא המכרז הינם בנוגע לכל דירה ודירה (הן "הדירות הקטנות" והן יתר הדירות).

  - מסלול 'דירות קטנות' - במסלול זה הדירות במתחם משווקות לחברות הבנייה, כאשר התחרות במכרז הינה בנוגע למחיר למ"ר בדירות הקטנות בלבד. לפיכך, יחול ניהול הפרוייקט ובכלל זה, הפיקוח על מחירי הדירות לגבי הדירות הקטנות בלבד. יתר הדירות אינן כלולות במסגרת התוכנית "מחיר למשתכן".

בהתאם לכללי המשרד, חייבות חברות הבנייה למכור את "הדירות הקטנות" 
לאוכלוסיית הזכאים, בהתאם לסדרי עדיפויות, קריטריונים ובדרך שייקבעו על-ידי 
משרד הבינוי והשיכון בנהליו וזאת עד למועד שיקבע משרד הבינוי והשיכון (כיום –    
לאחר שנה ממועד פרסום הדירות למכירה).

לאחר המועד האמור רשאיות חברות הבנייה למכור את "הדירות הקטנות" לכל המעונין במחיר שאושר.

יתרת הדירות (ללא מגבלת גודל הדירה) יימכרו על-ידי חברות הבנייה במכירה חופשית לכל המעונין; כאשר במסגרת 'המסלול הרגיל' - במחיר הזכייה למ"ר ותחת פיקוח במסגרת "ניהול פרוייקט מחיר למשתכן", ואילו במסגרת 'מסלול דירות קטנות' - ללא מגבלה על המחיר.

בהתאם להחלטות הממשלה היקף הפרוייקט יעמוד על 28,500 יח"ד (הן ב'מסלול הרגיל' והן ב"מסלול דירות קטנות'). תיתכן אפשרות להוספת יח"ד לפרוייקט על פי החלטות נוספות, במידה ותתקבלנה.

כיום מצויות בתהליך כ- 25,500 יח"ד כאשר כ- 20,500 יח"ד כבר אוכלסו.יתרת יח"ד נמצאות בשלבים שונים: פרסום מכרזים, קביעת חברות הבנייה הזוכות , תחילת בנייה, מהלך הבנייה, סיום הבנייה ואכלוס משתכנים.

יובהר, כי מתוך יח"ד המאוכלסות עדיין מטופלים כ- 50 פרויקטים בהם כ- 2300 יח"ד שבחלקן עדיין בבדיקות.

עוד יובהר, כי 25,511 יח"ד הללו שווקו באופן הדרגתי במהלך כשתים עשרה השנים האחרונות וצפוי כי שיווק יתר יחידות הדיור יעשה בשלבים גם בעתיד. יצויין גם כי במקביל יקטן היקף פעילות החברה ביחס לדירות אשר יאוכלסו במשתכנים.

לצורך הערכה כללית בלבד ולא כנתון מחייב, נציין, כי מדובר בשיווק של כ- 1,500 יח"ד לשנה במסגרת הפרוייקט.

למען הסר ספק, במכרז זה לא מבוקשים שירותי פיקוח הנדסי על הבנייה.

- תנאי סף 

רשאים להגיש הצעות למכרז חברות או שותפויות רשומות העומדות בתנאי הסף הבאים במצטבר:

  - על המציע להיות גוף משפטי מאוגד רשום במדינת ישראל.

  - למציע כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 
        חובות מס) התשל"ז 1976.

  - למציע ניסיון מוכח במשך חמש השנים האחרונות לפחות, בניהול פרויקטים.

  - למציע ניסיון מוכח, בחמש השנים האחרונות, בניהול של שלושה פרויקטים בתחומי  
 הנדסת תעשיה וניהול ו/או פרויקטים הנדסיים, בהיקף של לפחות  500,000 ₪ בכל  אחד מהפרויקטים.

  - למציע אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים קודמות. הוא לא נקבע ע"י 
הרשות כתאגיד מפר חוק ולא קבל ממנה התראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק. (על  פי המפורט בסעיף 10.3.4 למסמכי המכרז).

  - למציע מחזור כספי ע"פ מאזן מבוקר של 0.8 מיליון ₪ לכל הפחות (כולל מע"מ), בכל  
        אחת מ- שלוש השנים האחרונות 2008-2010.

  - המציע מתחייב להעמיד צוות קבוע מטעמו לצורך מתן השירותים המבוקשים ואשר 
        עומדים בתנאים הבאים:

מנהל צוות- בעל השכלה אקדמאית מבין התחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, 
     	מינהל עסקים,כלכלה, ראיית חשבון, הנדסה אזרחית ובנוסף, בעל ניסיון מוכח של

שלוש שנים לפחות בניהול פרויקט בתחומים האמורים. (הנדסת תעשייה וניהול או הנדסה אזרחית).

מהנדס בניין- רשום כדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון מוכח של שנתיים 
האחרונות לפחות, בתחום ההנדסה האזרחית.

אדריכל– רשום כדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון של שנתיים   (האחרונות)לפחות בתחום האדריכלות.

עו"ד – רשום כדין בלשכת עורכי הדין ובעל וותק וניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום הבנייה.

  - המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום הצעתו במכרז בסך  20,000
       (כולל מע"מ) בנוסח המצ"ב (מסמך 3). תוקף הערבות עד לתאריך: 18.10.11 
       (90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).

- השירותים הנדרשים:

תאגיד אשר יבחר לניהול הפרוייקט (להלן:"החברה"), יבצע, בין היתר, את השירותים הבאים:

  - תיאום בקרה ומעקב אחר תהליך ביצוע הפרוייקט וכל הכרוך בו בכל אחד מהאתרים   
  ואחר כל אחד מהגורמים המעורבים, החל משלב הכנת המכרזים להקצאת הקרקע 
  לחברות הבנייה וכלה במכירת כל הדירות בפרויקט בהתאם למחירי ונוהלי מסלול  
  "מחיר למשתכן", לרבות תאום, בקרה, מעקב וכיוצ"ב אחר הפעולות הבאות:

-		הכנת מכרזים להקצאת קרקע.
-		פרסום המכרזים.
-		חתימת חוזים בין המשרד לבין חברות הבנייה.
-		התחלות הבנייה.
-		אישור המשרד בדבר מחירי הדירות למכירה טרם יציאת חברות הבנייה   
            למכירתן.
-		פרסום הדירות ומכירתן ע"י חברות הבנייה בהתאם למסמכי המכרז והחוזה 
            שנחתם בין כל חברות בנייה לבין המשרד.
-		סדרי הרשמה והקצאה המבוצעים ע"י חברות הבנייה עפ"י הנוהלים 
            והקריטריונים שיקבעו ע"י המשרד.
-		אישור המשרד בדבר תוספת למחירי הדירות בגין שיפורי סטנדרט.
-		התקדמות מכירת הדירות ומסירת הדירות.

  - הכנה וביצוע של הפעולות הבאות:

- בדיקת מחירי הדירות למכירה, טרם יציאת חברות הבנייה למכירתן, בהתאם להנחיות המנהל.

- בדיקה של התאמת פרסום הדירות לפני מכירתן ע"י חברות הבנייה כאמור במסמכי המכרז והחוזה שנחתם בין כל חברת בנייה לבין המשרד.

- השתתפות בסדרי המיון וההקצאה המבוצעים ע"י חברות הבנייה עפ"י 
הנוהלים והקריטריונים שיקבעו ע"י המשרד.

- בדיקת מפרט שיפורי סטנדרט המבוקש ע"י הרוכשים ומחירו.

  - פיקוח על מכירת הדירות בפועל ע"י חברות הבנייה על כל הכרוך בכך, הן לזכאי משרד הבינוי והשיכון (בשני המסלולים) והן לשאר הרוכשים (ב'מסלול רגיל' בלבד) על- פי המחירים המאושרים,בדיקת מפרט שיפורי סטנדרט ומחירם ואימות הנתונים בכל הדרכים הנדרשות, לרבות בדיקת החוזים שנחתמו בין חברות הבנייה לבין המשתכנים,על מנת לוודא קיום תנאי המכרז והחוזה בין הקבלן למשרד וקיום נוהל מחיר למשתכן. ובדיקת התמורה ששולמה בפועל, אשר תיערך גם לאחר מסירת הדירה למשתכן("בדיקה לאחר אכלוס"). החברה תבצע בדיקות אצל חברות הבנייה בתדירות הנדרשת על מנת לבצע פיקוח זה.

  - איתור וריכוז בעיות בכל אחד משלבי ביצוע הפרוייקט, התראה מיידית והצעת פתרון   
  לבעיות.

  - הפעלת מערך ממוחשב לתיאום, מעקב דיווח ובקרה להפעלת הפרויקט. שינויים    
  ושיפורים יעשו על-ידי החברה בעצה אחת עם המשרד הראשי והמחוזות ובתיאום עם  
  יחידת המחשוב במשרד הראשי.

מערך זה נותן בין היתר מענה למערכת נתונים ארצית ומחוזית. החברה תעביר את  הנתונים והמידע המבוקש למשרד הבינוי והשיכון באמצעים מקוונים (באמצעות דוא"ל).

ברשות המשרד מצוי בסיס נתונים ביחס לרוב הדירות ששווקו, המופעל באמצעות מערכת ממוחשבת בסביבה (ACCESS, EXCEL , WORD ).

החברה הזוכה תהיה רשאית להשתמש בבסיס נתונים זה.

רצ"ב (מסמך 6) המפרט את תיעוד המערכת. חברות אשר יהיו מעוניינות לראות את המערכת – יתאמו זאת מראש עם נציג אגף נכסים ודיור.	

החברה הזוכה אחראית לקליטה תקינה של מאגר המידע והמערכות הממוחשבות המפעילות אותו, לרבות התיעוד וההדרכה הנדרשים להפעלתם ולאחזקתם במשרד הבינוי והשיכון. החברה הזוכה מתחייבת לסיים ביצוע ההעברה והקליטה האמורים תוך  שבועיים מיום חתימת החוזה עימה.

החברה הזוכה מתחייבת כי עם סיום ההתקשרות עמה תעביר את מאגר המידע המעודכן, לרבות המערכות הממוחשבות המפעילות אותו (למעט חומרה) בשלמותם למשרד הבינוי והשיכון,או למי שהמשרד יורה.

  - מתן דיווח שוטף בכתב למנהל על התקדמות הפרויקט וביצוע השירותים בכל אתר ואתר, ודיווח חודשי מפורט בראשית כל חודש ב- 3 עותקים כרוכים או בפורמט אלקטרוני כפי שיחליט המנהל (ע"פ רשימת תפוצה שתינתן). הדיווח החודשי יכלול גרפים,טבלאות,דיווח מילולי,רכוז בעיות של כל הנתונים לרבות נתוני הזכייה במכרזים, השיווק, המכירה, וכן כל נתון נוסף אשר יידרש ע"י המנהל.

לעניין זה יובהר, כי המשרד מעסיק מנהל פרוייקט הנדסי וחברה מנהלת/מפתחת בכל אתר אשר בידו מצויים הנתונים הנדרשים בנוגע לאתר שבניהולו. באחריות הזוכה לקבל ולרכז הנתונים הנוגעים לפרוייקט ממנהלי הפרויקטים ההנדסיים/חברות מנהלות השונים.

  - כל הדרוש בהתאם לנוהל המשרד בעניין פרויקט "מחיר למשתכן" הקיים במשרד. לרבות שינויים ועדכונים שיוכנסו בנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון מעת לעת.

רצ"ב נוהל המשרד (מסמך 9) התקף כיום.

  - שירותים נוספים כמפורט בנספח א' לחוזה.

  - שירותים נוספים כפי שיידרש ע"י המנהל בכל הנוגע לפרויקט מחיר למשתכן.

- תקופת ההתקשרות

- משך ביצוע השירותים הנדרשים הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו ע"י חשב  המשרד. הכל,בהתאם להחלטת וועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב, חוק התקציב ותקנותיו.

- למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) להאריך תוקף החוזה וביצוע   
השירותים לתקופות של עד שלוש שנים נוספות, כפי שיקבע המשרד מעת לעת,   
הכל, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות תקציב מעת לעת ולחוק התקציב ותקנותיו.

- צוות החברה לפרוייקט:

        על המציע לתת פירוט כוח האדם שיועסק בחברה, כישוריו, ניסיונו תוך ציון שמות 
        האנשים, מקצועם ניסיונם בצירוף קורות חיים והמלצות.


6. שכר הטרחה

6.1  על המציע לנקוב בהצעתו את שכר הטרחה המקסימאלי המבוקש לחודש, לביצוע   
         מכלול השירותים הנדרשים (ללא מע"מ). שכר הטרחה המבוקש יהיה סופי ויכלול את 
         כל הוצאות החברה לרבות הוצאות ניהול, הוצאות סוציאליות וכל הנדרש לביצוע 
         השירותים למעט הצמדות כנדרש בחוזה.

  - מובהר כי במשך 30 הימים הראשונים של ביצוע השירותים ע"פ החוזה  - המשרד   
ישלם לחברה הזוכה , שכ"ט בשיעור של 30% משכר הטרחה המלא. בתקופה זו

מתחייבת החברה לבצע חפיפה עם החברה אשר מבצעת כיום את השירותים

ולבצע כל השירותים הנדרשים.  חובת החפיפה כאמור, לרבות התשלום בגינה, לא

תחול במקרה והחברה הזוכה היא החברה המבצעת היום את השירותים.

6.3    מובהר בזה, כי התשלום החודשי לחברה הזוכה יתבסס על היקף הפעילות בפועל,    
          בהתבסס על הדרישות המפורטות  בסעיף 5 לעיל ובהתאם לכוח האדם שייקבע 
          מעת לעת ע"י המשרד הכל כאמור במסמכי המכרז ובתנאי החוזה.

6.4  	יובהר, כי אם שיווק יחידות הדיור החדשות במסגרת הפרוייקט יהא בין 1500-1800, יח"ד,בשנה, לא תנתן כל תוספת לשכר הטרחה שיקבע בהסכם עם החברה הזוכה.

ברם, אם שיווק יחידות הדיור החדשות במסגרת הפרוייקט יהא בין 1,800-3,000 יח"ד בשנה, במקרה זה, תשולם לחברה הזוכה תוספת לשכה"ט בשיעור 10% משכה"ט שיקבע בחוזה עמה.

עוד יובהר, כי אם שיווק יחידות הדיור החדשות במסגרת הפרויקט יעלה על 3,000 יח"ד בשנה, במקרה זה, תשולם לחברה הזוכה תוספת בשיעור של 15% משכה"ט שיקבע בחוזה עמה.

- אמות המידה לבחירה:

7.1 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינם:

    א.  איכות המציע והצעה – 50%.

    ב.  מחיר ההצעה – 50%.

7.2 בבחינת איכות ההצעה ייקח המשרד בחשבון את הקריטריונים הבאים כמפורט במסמכי המפ"ל המצ"ב.

- הליך בחירת ההצעה הזוכה במכרז:

א.	תנאי הכרחי להערכתה של הצעה הינו עמידת המציע בתנאי הסף שנקבעו.

בשלב הראשון תפסלנה הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף.

ב. בשלב השני, תבחנה ההצעות בהתאם לאמות מידה המפורטות לעיל.
       ההצעות תוערכנה בציונים בין 0-100.  רק הצעה שקיבלה ציון הגבוה מ- 75

תעלה לשלב הבא.

המשרד יהא רשאי לראיין, לבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכותם, ניסיונם וכישוריהם של החברה והצוות המוצע.

מובהר בזאת, כי במקרה בו מספר ההצעות שציון איכות ההצעה שלהם גבוה מ- 75 יהיה נמוך משלוש, יהיה רשאי המשרד, על פי שקול דעתו, להעלות לשלב ההצעה הכספית את שלושת ההצעות בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר ( אף אם הוא נמוך מ-75) ובלבד שצוין האיכות שקבלו לא נמוך מ-65.

- בשלב השלישי, יערך דרוג ההצעות מבחינת עלות/תועלת: יקבע ציון להצעת המחיר,  יחושב הציון המשוקלל של כל הצעה (איכות +מחיר) ויקבע דרוג המציעים.

המדד לדרוג זה הינו ביחס בין איכות ועלות. בתום השלב, יקבע כזוכה מציע שקיבל הציון המיטבי למשרד. במקרה של הצעות שוות ביחס בין איכות ועלות, תבחר ההצעה בה המחיר נמוך יותר.

- אין להגיש הצעה משותפת ע"י מספר משתתפים.

- אופן הגשת ההצעה:

  - ההצעה תוגש בנוסח טופס ההצעה המצ"ב ותכלול, בנוסף להצעת

המחיר, את הפרטים ,ההתחייבויות, האישורים  והמסמכים וכמפורט להלן:

10.1.1 פרטים על המציע, כמפורט בנספח  2.

המציע ימציא תיאור מפורט שלו ותחומי התמחותו (לא יותר מ   – 3 עמודים) ופירוט ניסיונו הן בחמש השנים האחרונות בניהול פרויקטים והן בניהול שלושה פרויקטים במשך חמש השנים האחרונות בתחומים המבוקשים ובהיקף הנדרש בתנאי הסף לפחות והמלצות (יש לצרף מסמכים).

10.1.2 המציע יפרט בהצעתו את השמות, הפרטים, הניסיון והכישורים

של אנשי צוות החברה המיועדים לביצוע הפרוייקט, כנדרש  לעיל, בסעיף  5 ויצרף את קורות החיים שלהם.

  - אישור רו"ח לגבי:

    - עמידה בדרישות המכרז להיקף המחזור הכספי

של המציע בכל אחת מהשנים 2008,2009 ,2010.

10.2.2.	עמידה בדרישות המכרז להיקף הפעילות הכספית בכל אחד משלוש הפרויקטים המוזכרים בתנאי הסף.

  - המציע יצרף להצעתו את האישורים כמפורט בגוף ההצעה. אישורים      
     אלה  הינם:

    - תעודת רישום תאגיד (לתאגיד בלבד).

    - כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס – התשל"ו 1976). שני אישורים או אישור משולב של:

* אישור מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות.
* אישור מע"מ לעוסק מורשה

    - שובר בנק הדואר על  רכישת מסמכי המכרז.

    - אישור עדכני מרשות התאגידים בו מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים קודמות וכן מצוין אם התאגיד/חברה הינה מפרת חוק או שהיא  
בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. (הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il       
 בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה").

  - המציע יצרף להצעתו את ההתחייבויות הבאות 
   (בנוסח המצ"ב – מסמך 5):

    - התחייבות כי תוקף ההצעה יהיה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

    - התחייבות לחתום על נוסח החוזה לניהול הפרוייקט .

    - התחייבות כי יעשה שימוש לצורך מכרז זה, אך ורק בתוכנות המקוריות.

  - ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ (כולל מע"מ) בנוסח המצ"ב

(מסמך 3). תוקף הערבות עד לתאריך 18.10.11  (90 יום

מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז).

  - פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המציע.

- המציע יפרט את הצעתו הכספית.

11.1 הגשת ההצעה תעשה בהתאם למכרז זה. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

11.2 משרד הבינוי והשיכון יהא רשאי לפי שיקול דעתו , לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים המפורטים לעיל.

12.1 החברה הזוכה תתחייב לא לבצע במהלך תקופת ניהול הפרוייקט ושנה לאחר מכן   עבודות ו/או מתן שירותים כלשהם לכל גוף שהוא המעורב במישרין, או בעקיפין או שותף בדרך כלשהי בפרוייקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן", לרבות גופים, חברות בנייה, קבלנים, מתכננים, קבלנים, מתכננים, יועצים, קבלני משנה, משתכנים, רשויות וכיוצ"ב.

12.2 החברה הזוכה תפרט שמות חברות בנייה או גופים אחרים בתחום הבנייה אשר החברה מבצעת עבורם עבודות או שירותים במישרין או בעקיפין.

- מהזוכה במכרז יידרש:

  - לחתום על חוזה בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות   המכרז ופרטי ההצעה שיאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

  - להמציא ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח לביצוע השירותים,   
בנוסח המובא בנספח לחוזה, בשיעור של 5% מסה"כ היקף ההתקשרות לשנה (כולל מע"מ) הערבות תהייה בתוקף למשך תקופת מתן השירותים+שישה חודשים ולהמציא אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה.

  - הזוכה  יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הערבות והביטוחים הנ"ל, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבעה ימים מקבלת החוזה לחתימה.

- פגישה להבהרות, שאלות ותשובות תתקיים ביום 13.7.11 בשעה 11:00 בחדר   הישיבות בקומת מרתף של בניין א' במשרד הבינוי והשיכון, רח' קלרמון גאנו, שייח ג'ארח, ירושלים.

- שאלות בכתב יש להפנות עד ליום 11.7.11, בשעה 10:00 לפקס מס' 02-  
5847569  לידי גב' צימרמן  מנהלת אגף נכסים ודיור. או לדוא"ל אלקטרוני 
sarit@moch.gov.il יש לוודא הגעת השאלות בטלפון

- פרוטוקול הפגישה ייחתם ע"י המציע ויהווה חלק ממסמכי ההתקשרות עם החברה.

- קבלת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז, טפסיו ונספחיו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש     
      הממשלתי שכתובתו:   www.mr.gov.il   או לקבלו במשרד הבינוי והשיכון, בניין א',    
      אגף נכסים ודיור – חדר 283, טל': 02-5847570, בימי א'-ה' בין השעות
      09:00-13:00 .

- על גורם המבקש להיכלל ברשימת המציעים, לרכוש את המכרז באמצעות תשלום    
   סכום של 500 שקלים לזכות משרד הבינוי והשיכון, חשבון בנק הדואר מס'             
   0-05036-4 עבור מכרז 6/2011 תוך ציון מספר המכרז על גבי טופס התשלום.

- העתק של אישור תשלום דמי הרכישה, יש לשלוח לפקס מספר 02-5847857, בליווי מכתב המציין את שם החברה, שם נציגה לצורך מכרז זה, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני. יש לוודא הגעה באיכות מתאימה של האישור באמצעות טלפון   02-5847653  .

- רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז. זכות זאת אינה ניתנת  
  להעברה. דמי הרכישה לא יוחזרו.

- המעוניין להשתתף במכרז, יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הצעתו חתומה 
 מלאה ושלמה בשלושה עותקים מודפסים ומאוגדים. עותק אחד יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה למכרז לרבות הערבות הבנקאית.

את ההצעות יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר המכרז. על גב המעטפה הפנימית יצוין שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

הצעת המחיר תוגש בתוך מעטפת המכרז במעטפה נפרדת.

על המעטפה להימצא בתיבת המכרזים בחדר הדואר בקומת קרקע במשרד הבינוי  והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים - בניין א' קומת כניסה  חדר 37 לא יאוחר  מהתאריך 21.7.11  ועד לשעה 12:00.

הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון הנ"ל שנקבע להגשת    
ההצעות  מכל סיבה שהיא לא תדון.

משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהיא, יהיה באחריות הבלעדית של

המציע.

- משרד הבינוי והשיכון רשאי:

  - לבטל את המכרז בין היתר, בשל קבלת הצעה אחת בלבד ולצאת במכרז חדש.

  - משרד הבינוי והשיכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבל חלק מן ההצעה בלבד.

  - כמו כן יובהר, כי למשרד הזכות הבלעדית, להפסיק או להקטין את היקף

השירותים או להאריכם לפי הצורך ובהתאם  לאמור בהסכם המצ"ב.

ועדת המכרזים, משרד הבינוי והשיכון

מסמך 2

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

קריית הממשלה מזרח ירושלים

טופס הצעה למכרז 6/2011 לניהול פרוייקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן"

אנו החתומים מטה מציעים בזה את שירותינו לביצוע השירותים שבנדון בהתאם לתנאי המכרז.

הננו מצהירים ומאשרים, שקראנו והבנו את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ואנו מתחייבים בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז על כל נספחיו ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

להלן הצעתנו המפורטת בהתאם לנדרש במכרז:

- פרטי המציע

  - שם המציע 		    איש קשר להבהרות 	____נייד:_______

דוא"ל:_____________

    - מספר מזהה (מספר החברה/שותפות רשומה) _____________

    - כתובת המשרד הרשום של החברה/שותפות רשומה (בציון שם הרחוב ומספר):

___________________________________________

    - מיקוד _____________

    - מספר טל' ___________

    - מספר פקס___________

    - שמותיהם הבעלים/השותפים:

      - ________________

      - ________________

      - _________________

    - שם המנהל הכללי___________

    - המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד ומספרי תעודות הזהות שלהם הינם (ביחד/לחוד, נדרש חותמת חברה):

ת.ז.

ת.ז.

  - פירוט גורמים עבורם ביצע המציע ניהול פרוייקטים ב- 5 השנים האחרונות (לפחות):

| תיאור הפרוייקט | תקופת הפרוייקט (מועד התחלה וגמר) | שם הלקוח | מס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |

יש לצרף המלצות.

  - פירוט גורמים עבורם ביצע המציע בחמש השנים האחרונות פרויקטים (לפחות שלושה ) בתחומים הנדרשים בהיקף של 500,000 ₪ לפחות, בכל פרוייקט.

| תאור הפרוייקט | תקופת הפרוייקט (מועד התחלה וגמר) | היקף כספי | שם הלקוח | מספר טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - שמות ממליצים בדבר ניסיון והתמחות החברה.

שם_________________ מס' טלפון__________________

ה.   רצ"ב תיאור מפורט של המציע ותחומי התמחותו (לא יותר מ-3 עמודים).

- הצוות המוצע

בטבלאות יצוין עבור כל אחד מאנשי הצוות, פירוט מספר הפרויקטים ועבור כל פרויקט יצויין: הניסיון, שם הלקוח, שם איש הקשר ומספר הטלפון של איש הקשר.

  - מנהל הצוות

שם ________________

תואר אקדמאי _____________ מתאריך: _______________

הכשרה וניסיון מקצועי רלוונטי: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

מצורף בזה קורות חיים, המלצות,תעודות על השכלה (תואר רלוונטי מוכר בארץ בלבד).

| מס' פרויקט | השנה | פרוט הניסיון | הלקוח | איש הקשר | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - אדריכל

שם _____________

תואר אקדמאי ו/או מקצועי _________   מתאריך ___________

הכשרה וניסיון מקצועי רלוונטי: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

מצורף בזה קורות חיים, המלצות, תעודות על השכלה (תואר רלוונטי מוכר בארץ בלבד).

| מס' פרויקט | השנה | פרוט הניסיון | הלקוח | איש הקשר | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - מהנדס

שם _____________

תואר אקדמאי ו/או מקצועי _________   מתאריך ___________

הכשרה וניסיון מקצועי רלוונטי: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

מצורף בזה קורות חיים, המלצות, תעודות על השכלה (תואר רלוונטי מוכר בארץ בלבד).

| מס' פרויקט | השנה | פרוט הניסיון | הלקוח | איש הקשר | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

  - עובדים שוטפים (לפחות 2 אנשים)

שם _____________

תואר אקדמאי ו/או מקצועי _________   מתאריך ___________

הכשרה וניסיון מקצועי רלוונטי: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

מצורף בזה קורות חיים, המלצות, תעודות על השכלה (תואר רלוונטי מוכר בארץ בלבד).

  - עורך הדין

שם: _______________________________שנת לידה:___________

תואר  אקדמאי מתאריך:   ________ חברות בלשכה מתאריך: __________

מספר שנות נסיון :_______.

הכשרה וניסיון מקצועי רלוונטי: ___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

מצורף בזה קורות חיים, המלצות, תעודות על השכלה.

פירוט הניסיון  מה – 1/1/2007 ועד מועד הגשת ההצעה בתחום האזרחי – מסחרי:

| השנה | הפרוייקט | הלקוח | איש הקשר | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- הצעת מחיר

  - שכר טרחה מקסימלי מבוקש לחודש:                                 ש"ח (ללא מע"מ).(אשר ישולם כמפורט בתנאי המכרז והחוזה ובין היתר לאחר תום תקופת החפיפה).

  - שכר הטרחה הינו סופי לביצוע כל המטלות הנדרשות וכולל את כל ההוצאות לרבות נסיעות, אש"ל, הוצאות סוציאליות וכל הנדרש לביצוע השירותים.

  - שכר הטרחה לא ישא כל הצמדה למעט כמפורט בתנאי המכרז והחוזה.

- התחייבויות ואישורים מצורפים

  - התחייבות כי תוקף ההצעה הינו למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.								כן/לא

  - התחייבות לחתום על נוסח החוזה לניהול הפרוייקט (בנוסח המצ"ב) המהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה                     .			כן/לא

  - ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪  תוקף הערבות כנדרש במסמכי המכרז.

כן/לא

  - כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976, שני אישורים או אישור משולב של:

- אישור מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות.

- אישור מע"מ לעוסק מורשה.					כן/לא

    - העתק שובר תשלום חתום ע"י בנק הדואר לרכישת מסמכי המכרז.
																                              כן/לא

  - פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המציע.				     
                                                                                      כן/לא

  - תעודת תאגיד		                     			כן/לא

  - אישור עדכני מרשות התאגידים בו מצויינים חובות אגרה שנתית לשנים קודמות וכן מצוין אם תאגיד/חברה הינה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

.								_______________

תאריך		חתימת מגיש ההצעה			חותמת מגיש ההצעה

אישור עו"ד

אני הח"מ _________  עו"ד, מרחוב _________  מאשר בזאת כי ההצעה למכרז לניהול פרוייקט בניית דירות במסגרת "מחיר למשתכן" נחתמה ע"י המציע באמצעות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו כדין (בצירוף חותמת התאגיד).

תאריך		חתימת עו"ד

מסמך 3

# נוסח ערבות לקיום ההצעה

כתב ערבות לקיום ההצעה – מכרז מס' 6/2011

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 20,000 ₪

(במילים : עשרים אלף ש"ח)

שיוצמד למדד*) ____________________________ מתאריך ______ _____________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה__________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח  שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח___________________________________      

____________________________                          _________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                        כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ___________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                                         חתימה וחותמת

*) אם נדרשת ערבות צמודה.

מסמך 4

אישורי  רואה חשבון

# (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

# לכבוד:

________________

# ________________

________________

לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע     , הרינו לאשר כדלקמן:

א.	הננו משמשים כרואי החשבון של_________   משנת ________________ .

ב.	הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של______ ליום 31.12.2008, וליום 31.12.2009, וליום 31.12.2010, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

ג.	בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים / סרוקים ליום 31.12.2008, וליום 31.12.2009, וליום 31.12.2010, המחזור הכספי של התאגיד לשנים 2008,2009,2010 שווה ל:______________

שנת 2008 ______________

שנת 2009 ______________

שנת 2010_____________

ד.	בנוסף הרינו לאשר כי היקף כספי של כל אחד מהפרויקטים שצוינו בסעיף  ג'  בטופס ההצעה עומד על 500,000 ₪ לפחות.

______________	______________      _______________

תאריך			  שם רו"ח	         חתימה וחותמת

______________________	      _____________________

כתובת			    	                 טלפון

# מסמך 5

# לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

# הנדון: מכרז 6/2011

התחייבות לעניין תוקף ההצעה

הריני מתחייב כי הצעתי זו תהא בתוקף ל – 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, וידוע לי כי המשרד יהא רשאי לחלט הערבות שצורפה להצעתי, באם לא אעמוד בהתחייבות זו.

התחייבות לעניין העמדת כח אדם המוצע

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אעמיד לרשות משרד הבינוי והשיכון את אנשי הצוות שהוצעו על ידי .

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי והשיכון עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.

בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

התחייבות המציע לחתום על חוזה שירותים

קראתי את נוסח החוזה  למתן שירותי לניהול פרוייקט  נשוא המכרז

אני מסכים לאמור בו ומודיע כי החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו, ומתחייב לחתום על החוזה ועל נספחיו, תוך שבעה ימים מקבלת החוזה החתום בראשי תיבות על ידי אחד המורשים מטעם משרד הבינוי והשיכון.

התחייבות המציע לעשות שימוש בתוכנות מקוריות

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אעשה שימוש לצורך מכרז זה, אך ורק בתוכנות מקוריות.

_________________	_________________         ______________

תאריך			      חותמת המציע		   חתימת המציע

מסמך 6

מערכת המידע – ACCESS

כללי

במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן" נדרשת החברה לתחזק ולשפר באופן שוטף מערכת מידע כוללת המתואמת לדרישות המשרד. המערכת כוללת כיום את המאפיינים המקובלים לפרוייקט בתחום הבנייה ומודולים נוספים ייעודיים לפרוייקט "מחיר למשתכן" (ב – 2 המסלולים).

מבנה המערכת

א.	 נתוני הפרוייקט:

1)	מיקום גיאופיזי 	-	כתובת עירונית, גוש/חלקה, מתחם שיווק משב"ש, אתר משב"ש, שיוך מחוזי משב"ש וכיוצ"ב .

2)	אנשי קשר- קבלן	-	מנכ"ל, מהנדס, אדריכל, מודד, עו"ד, שיווק, מכירות, הנהח"ש, רו"ח וכיוצ"ב.

משב"ש	-	רפרנטים מחוזיים, מרכז הבקרה, אגפים בהנהלה וכיוצ"ב.

גורמי חוץ	-	רשות מקומית, ולתו"ב, ממ"י, רשויות תשתית ופיתוח וכיוצ"ב.

3)	היתרים / אישורים	-	היתרי בנייה, אישורי תכנון וליווי התכנון, תוספות בנייה וכיוצ"ב.

4)	תכנון	-	תב"ע ותקנון, תוכנית בינוי, תוכנית הגשה, פרטים, מפרטים, תוכנית פיתוח, טופוגרפיה, תוכניות עדות וכיוצ"ב.

5)	לו"ז 	-	לוחות זמנים עם אבני דרך במשב"ש, לוחות זמנים לשלבי ביצוע (בנייה) וכיוצ"ב.

ב.	מודול ראשון – מחיר למשתכן:

1)	הקמה	-	מסמכי מכרז, קרקע ופיתוח, סוג מסלול וכיוצ"ב.

2)	קבלן	-	נתוני רישום ורישוי, תאריך זכייה, מחיר זכייה, מדד זכייה, מספר חוזה משב"ש וכיוצ"ב.

3)	דירות	-	היקף כולל של יח"ד, היקף יח"ד לזכאים, מועד אישור לפרסום, מועד מיון/הגרלה,  מועד אישור מחירים, מחירי אלמנטים בדירה ומחיר הדירה הכולל וכיוצ"ב.

4)	דיירים/משתכנים	-	אישור חוזה, תאריך חוזה, מס' דירה/בניין, שם ומשפחה, ת.ז., ת.זכאות, נספח תשלומים, הצמדות וכיוצ"ב.

5)	שיפורי סטנדרט	-	מחירון פריטים, מועד אישור, פירוט שיפורים לדירה/משתכן, עלות השיפורים וכיוצ"ב.

6)	סטטוס שיווק	-	דירות לזכאים, דירות לשוק החופשי, תוספות בנייה, קצב השיווק (מועדים), מלאי לשיווק וכיוצ"ב.

7)	סטטוס בנייה	-	שלבי בנייה (לפי אבני דרך) לכל דירה, תאריכי הביצוע וכיוצ"ב.

8)	סטטוס אכלוס 	-	טופס 4, אכלוס הדירות, פרצלציה, צו במ"ש, רישום זכויות ורישום מקרקעין וכיוצ"ב.

9)	ערבויות	-	ערבויות ביצוע, שחרורים, מספרי ערבויות, יתרות וכיוצ"ב.

ג.	מודול שני – מחיר למשתכן:

1)	יומן פרוייקט	-	לכל פרוייקט (חוזה משב"ש עם הקבלן) יתנהל באופן ממוחשב יומן כרונולוגי מפורט.

2)	אירוע	-	כל פעילות הקשורה לפרוייקט ובכלל זאת פעילויות מסעיפים א + ב לעיל, שיחות טלפון עם גורמי הפרוייקט, פקסים, דואר, דוא"ל, בדיקות, פגישות, סיורים וכיוצ"ב.

3)	תיעוד	-	כל אירוע במודול זה יתועד בתיקי הפרוייקט בפורמט פיזי (HARD COPY).

ד.	תכונות נוספות:

דוחות	-	נתוני הפרוייקט, מודול ראשון, מודול שני: מבנה הדו"חות ותכולתם יעוצבו באופן דינמי ע"פ הגדרות המזמין ובתיאום עם הגורמים המעורבים בפרוייקט.

הדו"חות יהיו זמינים ומעודכנים באופן שוטף.

2)	דוחות בקרה	- נתוני הפרוייקט, מודול ראשון, מודול שני: מבנה הדו"חות ותכולתם יעוצבו באופן דינמי ע"פ הגדרות המזמין ובתיאום עם הגורמים המעורבים בפרוייקט.

הדו"חות יהיו זמינים ומעודכנים באופן שוטף.

3)	מחולל דו"חות	- דו"ח מנהלים, דו"ח אירועים, דו"ח בדיקת חוזים, דו"ח בדיקת חוזים, מכירה וכיוצ"ב: מבנה הדו"חות ותכולתם יעוצבו באופן דינמי ע"פ הגדרות המזמין ובתיאום עם הגורמים המעורבים בפרוייקט.

הדו"חות יהיו זמינים ומעודכנים באופן שוטף.

4)	קליטת נתונים	- מערכת המידע תאפשר קליטת נתונים ממערכות חיצוניות (קבלן, משב"ש, ממ"י ורשויות).

5)	ניהול משתמשים ונתונים	- המערכת תאפשר גישה למשתמשים מרובים (גם מאתרים מרוחקים) תוך הגדרת אבטחה ורמות הרשאה משתנות. עדכון נתונים במערכת לא יפגע במידע הקיים באופן שיאפשר שליפת מידע הסטורי בהתאם לתאריך המבוקש.

6)	גיבוי ואבטחה	- המערכת תנהל מודול גיבוי ואבטחת מידע  ב- 2 אופרציות שונות (לכל הפחות).

7)	הפקה וייצוא נתונים	- הפקת דו"חות ונתונים תאפשר תיעוד ותוצאה באופן פיזי (HARD COPY) ובאופן אלקטרוני תואם (מדיה מגנטית, דוא"ל וכו'). יצוא דו"חות ונתונים מהמערכת יאפשר תאימות ליישומים נפוצים כדוגמת OFFICE – WINDOWS.

8)	פלטפורמה	- המערכת תאפשר קישור, עיבוד נתונים והתאמה לטכניקת GIS.

(אופציונלי)	- המערכת תאפשר קישור, עיבוד נתונים, התאמה   
                       ואבטחה לפעילות באתר אינטרנט.

מסמך 7

# הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

# לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

# הנדון: מכרז מספר  6/2011

1.	הנני מתחייב כי במועד הגשת הצעה זו, אין לי כל ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים במכרז זה לבין יתר עיסוקי.

2. 		הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז לא אעסוק ולא אטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, עד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם משרד הבינוי והשיכון.

3. 		האמור לעיל יחול גם על כל אנשי הצוות שיועסקו  מטעמי במסגרת מתן השירותים.

ולראיה באתי על החתום:

_________________	_________________           ______________

תאריך			      חותמת המציע		   חתימת המציע

מסמך 8

מס' הזמנה:

סעיף תקציבי:

היקף התחייבות:

מע"מ:

סה"כ:

חוזה

| שנערך ונחתם בירושלים ביום |  | לחודש |  | שנה | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות מורשי החתימה שהורשו לחתום בשמה כדין. (להלן: "משרד הבינוי והשיכון/המשרד").

מצד אחד

לבין

שכתובתה                     מס' חברה/שותפות             באמצעות המורשים לחתום בשמה כדין. (להלן: "החברה")

מצד שני

| הואיל | ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין בקבלת שירותים לניהול פרוייקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן". |
| --- | --- |
| והואיל | והחברה זכתה במכרז 6/2011 לניהול פרויקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן". |
| והואיל | והחברה, לאחר שעיינה במכרז מס' 6/2011 הגישה הצעתה ואושרה כזוכה במכרז (המכרז וההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה). |
| והואיל | ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת החברה ועל בסיס נכונות הצהרותיה ובהתבסס על הנתונים שבהצעתה, נבחרה הצעת החברה. |
| והואיל | והחברה מצהירה כי יש לה ולמועסקים על ידה, לצורך חוזה זה, הידע והכישורים לביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה, והינה בעלת אמצעים ויכולת ארגונית ומיחשובית מתאימה. |

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

1.	המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

א.	לעניין סעיף זה "הנספחים", בין אלה שצורפו לחוזה ובין אלה שאינם מצורפים אך אוזכרו בחוזה.

ב.	כל אימת שיתגלו בהוראות חוזה זה או במסמכי החוזה אי בהירות, שיבוש, השמטה, כפילות, טעות וכו', רשאי המנהל למלא את החסר ולתקן את הטעון תיקון ע"י הודעה על כך לחברה. כל אימת שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה לבין עצמן, בין הוראה בחוזה לבין הוראה במסמך ממסמכיו, או בין הוראה במסמך אחד לבין הוראה במסמך אחר, או בין הוראות באותו מסמך לבין עצמן, יקבע המנהל את ההוראה המחייבת ויודיע על כך לחברה.

2.	בחוזה זה (פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגופו של עניין):

"המנהל" - 	מנהל אגף נכסים ודיור במשרד הבינוי והשיכון או מי שהוסמך על - ידו בכתב לעניין חוזה זה או חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

"המינהל" - 	מינהל מקרקעי ישראל.

"הגורם המפתח" -	הגורם המבצע את עבודות הפיתוח והתשתיות העל קרקעיות והתת קרקעיות בדרכים, בשבילים ובכל השטחים הציבוריים באתר הספציפי הנבנה במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן".

"חברת בניה" - 	חברת בניה שהמשרד התקשר עימה בחוזה לביצוע הבנייה במסגרת הפרוייקט.

"המשתכן" -   מי שרכש דירה במסגרת הפרוייקט מחברת הבניה.

"פרוייקט"    -  כלל האתרים בהם ייבנו דירות במסגרת מכרזי "מחיר 
                          למשתכן".

- משרד הבינוי והשיכון מוסר לחברה והחברה מתחייבת לבצע את ניהול הפרויקט    ובין היתר, ביצוע השירותים כדלקמן וכמפורט בנספח א' לחוזה.(להלן "השירותים").

א. תיאום בקרה ומעקב אחר תהליך ביצוע הפרוייקט וכל הכרוך בו בכל אחד    
    מהאתרים ואחר כל אחד מהגורמים המעורבים, החל משלב הכנת המכרזים  
    להקצאת הקרקע לחברות הבנייה וכלה במכירת כל הדירות בפרויקט    
    בהתאם 
    למחירי ונוהלי מסלול "מחיר למשתכן", לרבות, תאום, בקרה, מעקב וכיוצ"ב   
    אחר הפעולות הבאות:

-		הכנת מכרזים להקצאת קרקע.
-		פרסום המכרזים.
-		חתימת חוזים בין המשרד לבין חברות הבנייה.
-		התחלות הבנייה.
-		אישור המשרד בדבר מחירי הדירות למכירה טרם יציאת חברות  
                   הבנייה  למכירתן.
-		פרסום הדירות ומכירתן ע"י חברות הבנייה בהתאם למסמכי   
                   המכרז והחוזה שנחתם בין כל חברות בנייה לבין המשרד.
-		סדרי הרשמה והקצאה המבוצעים ע"י חברות הבנייה עפ"י  
                   הנוהלים והקריטריונים שיקבעו ע"י המשרד.
-		אישור המשרד בדבר תוספת למחירי הדירות בגין שיפורי  
                    סטנדרט.
-		התקדמות מכירת הדירות ומסירת הדירות.

- הכנה וביצוע של הפעולות הבאות:

- בדיקת מחירי הדירות למכירה טרם יציאת חברות הבנייה למכירתן, בהתאם להנחיות המנהל.

- בדיקה של התאמת פרסום הדירות לפני מכירתן ע"י חברות הבנייה כאמור במסמכי המכרז והחוזה שנחתם בין כל חברת בנייה לבין המשרד.

השתתפות בסדרי המיון וההקצאה המבוצעים ע"י חברות הבנייה עפ"י 
הנוהלים והקריטריונים שיקבעו ע"י המשרד.

- בדיקת מפרט שיפורי סטנדרט המבוקש ע"י הרוכשים ומחירו.

- פיקוח על מכירת הדירות בפועל ע"י חברות הבנייה על כל הכרוך בכך, הן לזכאי משרד הבינוי והשיכון (בשני המסלולים) והן לשאר הרוכשים (ב"מסלול רגיל' בלבד) על- פי המחירים המאושרים,בדיקת מפרט שיפורי סטנדרט ומחירם ואימות הנתונים בכל הדרכים הנדרשות, לרבות בדיקת החוזים שנחתמו בין חברות הבנייה לבין המשתכנים,על מנת לוודא קיום תנאי המכרז והחוזה בין הקבלן למשרד וקיום נוהל מחיר למשתכן. ובדיקת התמורה ששולמה בפועל, אשר תיערך גם לאחר מסירת הדירה למשתכן("בדיקה לאחר אכלוס"). החברה תבצע בדיקות אצל חברות הבנייה בתדירות הנדרשת על מנת לבצע פיקוח זה.

- איתור וריכוז בעיות בכל אחד משלבי ביצוע הפרוייקט, התראה מיידית והצעת פתרון לבעיות.

- הפעלת מערך ממוחשב לתיאום, מעקב דיווח ובקרה להפעלת הפרויקט. שינויים ושיפורים יעשו על-ידי החברה בעצה אחת עם המשרד הראשי והמחוזות ובתיאום עם יחידת המחשוב במשרד הראשי.

מערך זה נותן בין היתר מענה למערכת נתונים ארצית ומחוזית. החברה תעביר את הנתונים והמידע המבוקש למשרד הבינוי והשיכון באמצעים מקוונים (באמצעות דוא"ל).

ברשות המשרד מצוי בסיס נתונים ביחס לרוב הדירות ששווקו, המופעל באמצעות מערכת ממוחשבת בסביבה (ACCESS, EXCEL , WORD ).

החברה תהיה רשאית להשתמש בבסיס נתונים זה.
החברה מתחייבת לבצע כל הדרוש לקליטה תקינה של מאגר המידע והמערכות הממוחשבות המפעילות אותו, לרבות התיעוד וההדרכה הנדרשים להפעלתם ולאחזקתם במשרד הבינוי והשיכון. החברה מתחייבת לסיים ביצוע ההעברה והקליטה האמורים תוך  שבועיים מחתימת חוזה זה.

החברה מתחייבת כי עם סיום ההתקשרות תעביר את מאגר המידע המעודכן, לרבות המערכות הממוחשבות המפעילות אותו (למעט חומרה) בשלמותם למשרד הבינוי והשיכון,או למי שהמשרד יורה.

- מתן דיווח שוטף בכתב למנהל על התקדמות הפרויקט וביצוע השירותים בכל אתר ואתר, ודיווח חודשי מפורט בראשית כל חודש ב- 3 עותקים כרוכים או בפורמט אלקטרוני כפי שיחליט המנהל (ע"פ רשימת תפוצה שתינתן). הדיווח החודשי יכלול גרפים,טבלאות,דיווח מילולי,רכוז בעיות של כל הנתונים לרבות נתוני הזכייה במכרזים, השיווק, המכירה, וכן כל נתון נוסף אשר יידרש ע"י המנהל.

לעניין זה יובהר כי המשרד מעסיק מנהל פרוייקט הנדסי/חברה מנהלת/מפתחת בכל אתר אשר בידו מצויים הנתונים הנדרשים בנוגע לאתר שבניהולו. באחריות החברה לקבל ולרכז הנתונים הנוגעים לפרוייקט ממנהלי הפרויקטים ההנדסיים/חברות מנהלות השונים.

- כל הדרוש בהתאם לנוהל המשרד בעניין פרויקט "מחיר למשתכן" הקיים במשרד. לרבות שינויים ועדכונים שיוכנסו בנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון מעת לעת.

רצ"ב נוהל המשרד (מסמך9) התקף כיום.

- שירותים נוספים כמפורט בנספח א' לחוזה.

- שירותים נוספים כפי שיידרש ע"י המנהל בכל הנוגע לפרוייקט מחיר למשתכן.

4. א.	החברה מתחייבת לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות בכך לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות, במקצועיות, במהירות ובדיוק הדרושים, בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של המנהל בין שהן מפורטות בחוזה זה ובין שאינן מפורטות בו.

ב. מבלי לגרוע מכללי האמור בס"ק (א) לעיל, מתחייבת החברה לפעול בכל הדרכים ההכרחיות והאפשריות לביצוע השירותים ולקידום הפרוייקט בזריזות וביעילות לרבות נסיעות, קיום פגישות וכיוצ"ב.

ג.	החברה מתחייבת לבצע מחדש ועל חשבונה ולשביעות רצון המנהל, את השירותים ו/או חלקם - בהם נתגלו לדעת המנהל שגיאות ו/או ליקויים.

5. א.	החברה מסכימה בזה כי משרד הבינוי והשיכון יפעיל מערכת בקרה על פעילות החברה לאורך כל תקופת הפעילות. החברה מתחייבת לאפשר למשרד הבינוי והשיכון לבצע בקרה ובין היתר לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של החברה - בסעיפים הנוגעים לחוזה זה.

ב.	החברה מתחייבת לפתוח חשבון בנק מיוחד שייועד לצורך ניהול הפרוייקט ולבצע ניהול חשבונאי נפרד לכל ההוצאות וההכנסות הקשורים בניהול הפרוייקט ובביצוע פעולותיה על-פי חוזה זה.

ג.	החברה תמסור למנהל לפי דרישתו או לפי הצורך, דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים, המנהל רשאי לבדוק את התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי אף לבקר במשרד החברה, והחברה מתחייבת לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקות בכל עת.

6. א.	לצורך ביצוע השירותים תעסיק החברה כח אדם כמפורט:

1.	מנהל צוות אשר יעסוק אישית בניהול הפרויקט וזאת בנוסף להתחייבויות החברה ע"פ חוזה זה.

2.	צוות כמפורט בנספח א'.

החברה מתחייבת לדאוג לכך כי תעמיד לצורך ביצוע השירותים צוות מקצועי ומיומן ובהיקף מתאים לביצוע השירותים.

ב.	החברה תמציא למשרד את שמות אנשי הצוות שיועסקו על ידה לצורך חוזה זה ותקבל אישור להעסקתם.

ג. החברה תדווח למנהל מראש ובכתב במידה וברצונה להחליף מועסק כמפורט בסעיף 6 ב' לעיל ותקבל את אישור המנהל מראש ובכתב, כתנאי להחלפתו במועסק אחר.

  - החברה מתחייבת להציע למשרד מועמד שכישוריו מתאימים לנדרש במכרז         6/2011 ואשר אינם נופלים מכישורי אנשי הצוות שהוצעו על ידה. מובהר כי, 
המשרד יהא רשאי לראיין המועמדים המוצעים מטעם החברה וכן לברר בכל 
דרך אחרת את רמת מיומנותם, ניסיונם ובקיאותם.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מבעלי התפקידים האמורים. החברה מתחייבת להיענות לדרישות המשרד ותפעל כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל. המשרד לא יהיה אחראי על פיצוי נותן השירותים בדרך כל שהיא בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו בשל החלפה כאמור.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בחוזה, מובהר ומוסכם בזה כי המנהל רשאי להורות בכל עת ולתקופות קצובות על הקטנת היקף כח האדם הנדרש, והחברה מתחייבת למלא אחר הוראות המנהל.

במקרה זה ישלם המשרד לחברה שכר טרחה בגין הביצוע בפועל המוקטן,

ובאופן יחסי למפורט בנספח א'1.

7. א.	בגין ביצוע ניהול הפרויקט וביצוע השירותים וכל התחייבויות החברה כאמור בחוזה זה, לשביעות רצון המנהל ועל פי הוראות המנהל בין היתר לעניין היקף השירותים וכח האדם, ישלם משרד הבינוי והשיכון לחברה שכר הטרחה על - פי      המפורט בנספח א'1 לחוזה (להלן : "שכר הטרחה"), ובכפוף לאמור להלן;

ב. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות, למעט עבודות בתחום התשתיות הבנייה [ראה הוראת תכ"ם, "כללים להצמדות במכרזי הממשלה בתחומי התשתיות והבנייה", מס' 7.17.4],

שכר הטרחה של החברה במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות אינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר. בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, כפי שנקבע במכרז. תיווסף הצמדה החל מהחודש ה – 19 להתקשרות ותחול על יתרת הסכום שטרם שולמה, בהתאם להפרש בין מדד הבסיס, שיהווה המדד הנקוב בתום 18 חודשים של ההתקשרות לבין המדד הקובע – האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי4%  ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4%  לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת. יובהר כי לא תינתן הצמדה מעבר לנאמר לעייל. למען הסר ספק, חישוב ההצמדה יעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה

ג.	שכר הטרחה כאמור הינו סופי וכולל את כל ההוצאות מכל סוג שהוא, לרבות נסיעות, אש"ל, הוצאות ניהול, הוצאות סוציאליות וכל הדרוש לביצוע השירותים, אך אינו כולל מע"מ.

ההוצאות בגין התשלומים האמורים יחולו על החברה.

ד.	החברה מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה כי המחירים המפורטים בנספח א'1 הינם המחירים החודשיים המקסימליים לתשלום ע"י המשרד, אך אין בכך כדי לגרוע מהתחייבות החברה לעמוד במילוי כל התחייבותיה ע"פ החוזה ולבצע השירותים הנדרשים בחוזה, במלואם, אף אם תאלץ להוסיף מעת לעת על חשבונה כח אדם ו/או לשאת בהוצאות נוספות לשם כך.

למרות האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי לא ישולם לחברה תשלום עבור ביצוע   
       שירותים בהם נתגלו שגיאות או שבוצעו ברשלנות או שלא בוצעו בשלמות 
       לרבות עבור טעויות בלתי סבירות, מחסור באמצעים ו/או בכח אדם הנדרש 
       לביצוע השירותים, חוסר תגובה נאותה לפניות המשרד, חוסר ידע של אנשי 
       הצוות, אי עמידה בלוח זמנים שנדרש על ידי המנהל וכדומה. קביעת המנהל 
       כי השירותים לא בוצעו כנדרש, תיעשה לאחר שמיעת עמדת החברה  ותהא 
       סופית ותחייב את הצדדים.

- החברה מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה בזה כי המנהל רשאי להורות בכל עת ולתקופות קצובות על הקטנת היקף כח האדם הנדרש, והחברה מתחייבת למלא אחר הוראות המנהל. במקרה זה ישלם משרד הבינוי והשיכון לחברה שכר טרחה בגין הביצוע בפועל ובאופן יחסי למפורט בנספח א'1.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר בזה כי במשך 30 הימים הראשונים של ביצוע השירותים ע"פ החוזה  - המשרד ישלם לחברה שכ"ט בשיעור של 30% בלבד משכר הטרחה המלא. בתקופה זו מתחייבת החברה לבצע חפיפה עם החברה שביצעה השירותים עד כה ולבצע עימה כל השירותים הנדרשים.

- חובת החפיפה כאמור, לרבות התשלום בגינה, לא תחול במקרה והחברה היא החברה המבצעת היום את השירותים

8. א.	החברה תגיש לאישור המנהל חשבון בו יפורטו השירותים שבוצעו ומספר שעות מתן השירותים שבוצעו ע"י כל אחד מאנשי הצוות. פירוט השירותים יהיה בנוסח המצ"ב בנספח ב' לחוזה זה. החשבון יוגש לאישור המנהל בתום כל חודש בו בוצעו השירותים אך לא יותר מפעם אחת לחודש. התשלום יבוצע בהתאם לכללי התשלום של החשב הכללי כדלקמן:

- התמורה תשולם לחברה "במועד התשלום הממשלתי" תוך 45-24 יום מיום    
    קבלת חשבונית מס כדין מאת החברה, ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי    
    נציג המשרד לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו   
    המלאה של נציג המשרד. מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת   
    החשבונית ע"י החברה בכל חודש כמפורט להלן:

- חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15):  
  ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום  
  העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר  
  ימי האשראי על 45-30 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.

- חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 24-16 לכל חודש (כולל שני ימים   
  אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו  
  מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.

חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 31-25 לכל חודש (כולל שני ימים  
  אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי  
  האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי.

ב.	למען הסר ספק, מובהר בזה כי לשכר הטרחה, בהתאם לחשבון שיוגש, לא יתווספו כל הפרשים נוספים ולא יישאו הפרשי הצמדה מעבר לאמור בסעיף 7 ב' לעיל או תוספות אחרות לתשלום בפועל.

9. א.	החברה תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למשרד כתוצאה מביצוע רשלני של עבודתה ו/או המועסקים מטעמה.

ב.	בכל מקרה והחברה תגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למשרד הבינוי והשיכון ו/או הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת חוזה זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנות, ו/או הזנחה ו/או ביצוע השירותים בצורה בלתי מקצועית, אזי מתחייבת החברה לשלם את כל ההפסדים, הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי והשיכון ולכל מי שמשרד הבינוי והשיכון יחוייב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כלשהוא.

ג. אין האמור לעיל גורע מזכותו של משרד הבינוי והשיכון לקזז את הנזק ו/או ההפסד כאמור, מכל סכום המגיע למשרד מהחברה או לגבותם באמצעות חילוט ערבות שהומצאה להסכם זה או לכל התקשרות בין המשרד לבין החברה,  או לגבותם בכל דרך אחרת.

10.	משרד הבינוי והשיכון לא ישא בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לעוסקים מטעמה בביצוע השירותים ו/או לצד ג' בכל הקשור לביצוע חוזה זה.

11.א.החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מנותני השירותים מתחייבים לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון שיגיעו אליה או אל מי מהם בקשר עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.

ב.	החברה מצהירה בזה כי ידוע לה כי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק העונשין תשל"ז - 1977.

ג.	כמו כן החברה מתחייבת כי היא וכל מי מטעמה ישמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותה עקב ותוך כדי ביצוע השירותים.

החברה מתחייבת כי היא וכל מי מטעמה ישמור בסוד כל מידע שיגיע לידיה ממאגרי מידע ממוחשבים ולקיים המתחייב מחוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981. החברה מצהירה כי ידוע לה שאי מילוי התחייבות ע"פ סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981.

ד.	החברה מתחייבת להביא לידיעת עובדיה ו/או מי מאנשי הצוות העוסקים בביצוע השירותים את האמור בסעיף א' דלעיל, לדאוג לכך כי יפעלו כאמור, ולהחתימם על ההצהרה המצורפת לחוזה זה ומסומנת כנספח ד'.

12.	החברה תבטח את עצמה ואת המשרד כמוטב נוסף על חשבונה, את עובדיה, את משרד הבינוי והשיכון וכל צד ג' מפני כל אובדן, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם להם או לרכושם תוך כדי ו/או בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים ו/או לביצוע חוזה זה.

למען הסר ספק, אין הביטוח גורע מאחריות החברה לפי חוזה זה.
החברה מתחייבת להמציא למשרד את האישורים לקיום ביטוח מקצועי,ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים למציע ולכל אנשי הצוות, על פי הדרישות ובנוסח המפורטים בנספח ח' לחוזה.

  - עובר לחתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום התמורה תמציא החברה למשרד אישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח מטעמה (כמובא בנספח ח' לחוזה זה). החברה תשוב ותמציא, מידי שנה, למשרד את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום ותקין מטעם חברת הביטוח ומטעמה, וזאת ללא צורך בקבלת פנייה כלשהי מטעם המשרד.

  - החברה מתחייבת להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת על פי דרישת המשרד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת  החברה להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיה, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או  חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של החברה בקשר עם ביצוע השירותים מתחילתם.

  - כמו כן, מוסכם בזאת כי במעמד עריכת חשבון הסופי/ האחרון בין הצדדים וביצוע תשלום יתרת התמורה לנותן השירותים עבור ביצוע השירותים, וכתנאי לכך, ימסור נותן השירותים למשרד באותו מעמד אישור על קיום ביטוחים לתקופה בת 12 חודשים המתחילה מסמוך לאותו מועד, הכולל גם, לגבי ביטוח אחריות מקצועית, תקופת גילוי בת 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח האמורה. ביצועו של סעיף קטן זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

  - אם יבקש זאת המשרד, תהיה החברה חייבת להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

  - החברה מתחייבת בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא, אם לא תעשה כן החברה היה המשרד רשאי (אך לא חייב) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום החברה ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו לחברה, ו/או לתבוע ממנה את השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי המשרד יהוו ראיה חלוטה לתשלומם.

  - אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למשרד כנגד החברה על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את החברה מהתחייבויותיה לפי חוזה זה.

  - מובהר, כי נותן השירותים אחראי לנזקים שאינם מבוטחים, מכל סיבה שהיא,  שהם  באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, ולרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

13.	החברה מתחייבת כי היא ו/או מי מטעמה לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי חוזה זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי חוזה זה.

14.	מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13 לעיל מוסכם בין הצדדים כדלקמן :

א.	החברה תודיע בכתב למשרד הבינוי והשיכון על כל התקשרות עם גורמים מחוץ למשרד.

ב.	החברה ו/או מנהל הצוות ו/או מי מטעם החברה לפי חוזה זה מתחייבים שלא לייצג במישרין או בעקיפין כל חברה, מוסד, רשות, אדם או גוף כלשהו (להלן: "גוף") בפני ו/או כלפי משרד הבינוי והשיכון, למעט מינהל מקרקעי ישראל.

ג.	החברה ו/או מנהל הצוות ו/או מי מטעם החברה לפי חוזה זה, מתחייבים לא לבצע במהלך תקופת ניהול הפרויקט ושנה לאחר מכן עבודות ו/או שירותים כלשהם עבור כל גוף המעורב במישרין או בעקיפין או שותף להפעלת הפרויקט (בין היתר: רשויות מקומיות, קבלנים מבצעים, משתכנים וכד', למעט מינהל מקרקעי ישראל).

ד. בנוסף לאמור להעיל, החברה ו/או מנהל הצוות ו/או מי מטעם החברה לפי חוזה זה, מתחייבים לא לבצע במהלך תקופת ניהול הפרויקט ושנה לאחר מכן עבודות ו/או שירותים כלשהם עבור כל גוף העונה על אחד מאלה:

(*) תאגיד או יחיד הרשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי בנייה.

(*) תאגיד או יחיד היוזם בניית מבנים למכירה או להשכרה באמצעות קבלנים רשומים כדין.

ה.	החברה רשאית לבצע שירותים ולהתקשר עם גופים אשר אינם מבצעים כל עבודה ו/או שרות במסגרת הפרוייקט ואינם מעורבים במישרין או בעקיפין במסגרת תוכנית "מכרזי מחיר למשתכן" ובתנאי שאין כל חשש לניגוד אינטרסים בין ההתקשרות לבין פעילות החברה עבור משרד הבינוי והשיכון במסגרת תוכנית "מכרזי מחיר למשתכן" ולאחר קבלת הסכמת המנהל בכתב.

ו. לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיפים 13 ו- 14 לחוזה, יחתום מנהל הפרויקט וכן כל אנשי הצוות על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, אשר יוגש למנהל ביום חתימת החוזה.

15.	החברה מתחייבת כי היא ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ישתמשו בתוארם על-פי חוזה זה רק לצורך פעולותיהם במסגרת חוזה זה.

16.	החברה מתחייבת לקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי העובדים שיועסקו על ידה על מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, אחר האמור בחוקי העבודה וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

17.א.החברה מצהירה כי היא משמשת כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה זה וכי היחסים בין משרד הבינוי והשיכון לבין החברה ו/או מי מטעמה לפי חוזה זה, הם יחסים שבין מזמין לקבלן עצמאי המבצע את ההזמנה ו/או המוכר ידע ושרות.

ב.מוסכם בזאת כי אין בין משרד הבינוי והשיכון לבין החברה ו/או מי מטעמה יחסי עובד מעביד לכל מטרה שהיא.

ג.	מובהר בזה, כי על החברה יחולו כל המסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות וכי החברה בלבד תהיה אחראית לכל תביעה של עובד מעובדיה הנובעת מיחסי העבודה שבינה ובין עובדיה.

ד.	מוסכם כי החברה תהיה אחראית כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות בכל רשויות מוסכמות אחרות כלשהן עבור כל החובות המוטלות, שתוטלנה על - ידי הרשויות האמורות על - פי הוראות כל דין בקשר לשירותים כאמור בחוזה זה.

ה.	החברה מצהירה כי היא יודעת כי משרד הבינוי והשיכון ינכה משכר טרחתה מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים וכי משרד הבינוי והשיכון לא ינכה או יפריש כל סכום שהוא לביטוח לאומי עבורה או עבור נותני השירותים.

ו.	אם מכל סיבה שהיא יחוייב משרד הבינוי והשיכון בתשלום כלשהוא בגין תביעת המועסקים על-ידי החברה או מי מנותני השירותים, תשפה החברה את משרד הבינוי והשיכון בכל סכום בו יחוייב כאמור.

18.	על אף האמור בחוזה זה, רשאי משרד הבינוי והשיכון להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל וזאת בהודעה בכתב על כך לחברה.

ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ובלבד שההודעה תינתן לפחות 30 יום מראש.

19.	החברה רשאית להודיע למשרד הבינוי והשיכון על רצונה להביא חוזה זה לידי גמר.

ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך אשר ייקבע ע"י המנהל, ובלבד שיארך 120 יום נוספים מיום קבלת ההודעה.

20.	בנוסף לאמור בסעיפים 18 ו - 19 דלעיל רשאי משרד הבינוי והשיכון לבטל מיד את החוזה כאשר החברה הפרה אחת או יותר מהתחייבויותיה על פי חוזה זה ולא תיקנה את ההפרה לאחר שקיבלה התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.

21.	מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ובנוסף להלן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד המקרים המפורטים להלן יהא המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות והחברה תחשב כמפרה הפרה יסודית את החוזה על כל המשתמע מכך.

א.	כשהחברה לא החלה בביצוע החוזה או שהפסיקה ביצועו או שהסתלקה  מביצוע בכל דרך אחרת.

ב.	כשיש בידי המשרד הוכחות כי החברה מתרשלת בביצוע החוזה ולאחר התראה בכתב אשר לא נתנה תוצאות רצויות.

ג.	אם יוטל עיקול על נכסי החברה או חלק מהם, באופן שלדעת המשרד יש כדי לפגוע בהתחייבויות החברה עפ"י הסכם זה והעיקול לא הוסר תוך 30 יום.

ד.	אם יימצא כי החברה העבירה מידע השייך למשרד לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב אישור הגורמים המוסמכים במשרד.

22.	הובא החוזה לידי גמר בסעיפים 25,21,20,19,18 ו- 26 לחוזה זה, רשאי משרד הבינוי והשיכון למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן ע"י החברה ללא תשלום.

23.	הובא החוזה לידי גמר בסעיפים 25,21,19,18 ו- 26 לחוזה זה, ישלם משרד הבינוי והשיכון לחברה את שכר הטרחה המגיע לה עד תאריך ההפסקה אולם יהיה פטור מלשלם לחברה כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

- במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להעמיד את המשאבים הנדרשים ע"מ להמשיך לאפשר רציפות השירותים והמשך שמירה על רמת השירותים עד להכנסת גוף ממלא מקום.

החברה מתחייבת לבצע חפיפה תוך הדרכה מלאה של הגוף הנכנס לביצוע השירותים וזאת במשך 30 יום לפחות (להלן "תקופת החפיפה"). מוסכם ומובהר כי בתקופת החפיפה ישולם לחברה 70% שכר טרחתה בלבד.

25.	אם החברה פורקה, או הוצא נגדה צו לכינוס נכסים או מונה לה מנהל מיוחד ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל בקרות אותו אירוע. אם מנהל הפרוייקט פוטר ו/או התפטר מן החברה, נפטר, נעשה בלתי כשיר לפעולות משפטיות, יחשב החוזה כבטל לאחר מתן הודעת משרד הבינוי והשיכון על ביטול החוזה, בזמן שנקבע בהודעה.

26.	בנוסף לאמור בחוזה אם החברה ו/או מנהל הצוות הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסה רשאית הממשלה להפסיק חוזה זה במועד שייקבע ע"י המנהל ובלבד שמועד זה לא יפחת מחודש ממועד ההרשעה.

27.א.כל המצאה, ידע, מסקנות, ממצאים, תכניות מכל סוג שהוא ו/או תוצאות שיפותחו תוך ביצוע השירותים יהיו ו/או יועברו לבעלות משרד הבינוי והשיכון בלבד. החברה לא תשתמש בהם ולא תתיר שימוש לאדם אחר כלשהוא ללא מתן הסכמה מראש בכתב לכך מאת המנהל.

ב.	כל זכות על פטנט ו/או זכות יוצרים אשר יווצרו תוך ביצוע השירותים, יהיו קנינו הבלעדי של משרד הבינוי והשיכון.

ג.	החברה מצהירה כי כל הנתונים שיהיו מאוחסנים אצלה במסגרת ביצוע השירותים יהיו רכושו הבלעדי של משרד הבינוי והשיכון והחברה מתחייבת למוסרם למשרד הבינוי והשיכון בכל עת, על-פי דרישת המנהל, כשהם רשומים על סרטים מגנטיים ו/או תקליטים ו/או על אמצעי אחסון אחרים - בהתאם לדרישת המנהל.

ד.	החברה מתחייבת לשמור בקפדנות על כל חומר (מסמכים, נתונים וכיוצ"ב) שנמסר לה ע"י משרד הבינוי והשיכון או ע"י גורם אחר במסגרת הפרוייקט במקום ובאמצעים לשביעות רצונו של המנהל, ובהתאם לחוק ההגנה על הפרטיות תשמ"א - 1981 ותקנותיו, ככל שמדובר במאגרי מידע ממוחשבים.

- משרד הבינוי והשיכון יהיה ראשי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לחברה על פי חוזה זה כל חוב המגיע לו בין אם הוא נובע מחוזה זה ובין בדרך אחרת וכן כל חוב אחר המגיע מן הממשלה לחברה. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל דרך אחרת.

- קיבלה החברה תשלומים מעל למגיע לה עפ"י חוזה זה, תחזירם למשרד הבינוי השיכון תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של משרד הבינוי והשיכון לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע לחברה או לגבותם בדרך אחרת.

- ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראות חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת. כל שינוי, ויתור, אורכה או הנחה מטעם הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו במפורש ונחתמו ע"י אותו צד.

- חוק הפרשנות יחול על חוזה זה כאילו היה חיקוק במובן החוק האמור.

- א. שכר הטרחה איננו כולל מס ערך מוסף והוא יוחזר ע"י משרד הבינוי והשיכון לחברה בשיעורים שיהיו בתוקף במועד כל תשלום ותשלום.

ב.	כל תשלום לחברה מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1976.

- א.	החברה אינה רשאית להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו ואינה רשאית להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה ע"פ חוזה זה, אלא בהסכמת המנהל מראש ובכתב. הסכמה כאמור לעיל, אינה פוטרת את החברה מאחריותה ומהתחייבויותיה ע"פ חוזה זה או ע"פ כל דין.

ב.	העבירה החברה זכויותיה או חובותיה ע"פ חוזה זה או מסרה ביצוע השירותים לאחר, תישאר היא אחראית להתחייבויותיה ע"פ חוזה זה.

- להבטחת התחייבויות החברה על פי חוזה זה מתחייבת החברה להמציא עם החתימה על חוזה זה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן בגובה 5% מסה"כ היקף ההתקשרות לשנה (כולל מע"מ) ובנוסח שיקבע ע"י משרד הבינוי והשיכון. במידה ותופעל זכות הברירה עפ"י תנאי המכרז יידרש הזוכה לתת תוספת של 5% מהיקף כל הגדלה להתקשרות  שתהיה. תוקף הערבות יהא עד 6 חודשים לאחר תום תוקפה של ההתקשרות בין הצדדים, שחרור הערבות מותנה בהמלצה המנהל לאחר סיום העבודה לשביעות רצון המשרד, ביצוע תשלום חן' סופי וחתימת החברה על כתב העדר תביעות סופי ומוחלט.

מובהר בזה כי אין בערבות זו ו/או במימושה ו/או בחילוטה כדי לשחרר את החברה מאחריותה ומהתחייבויותיה בהתאם להוראות חוזה זה.

- א.	תוקף החוזה יהא לתקופה של שנה ממועד חתימתו ע"י חשב המשרד  ועד ליום __________  בכפוף להחלטת וועדת המכרזים ובכפוף, למגבלות התקציב, לחוק התקציב ותקנותיו.

ב. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה להאריך תוקף החוזה וביצוע 
     השירותים לתקופות נוספות, של עד 3 שנים כפי שיקבע המשרד מעת לעת,   
     בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות תקציב,ולחוק התקציב 
     ותקנותיו.

- כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן :

משרד הבינוי והשיכון

החברה

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הנ"ל תיחשב כאילו נתקבלה בתוך 48 שעות לאחר שנשלחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_________________						_____________

משרד הבינוי והשכון								החברה

נספח א'

החברה מתחייבת לבצע השירותים המפורטים כלהלן:

מובהר כי אין במפורט להלן, כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2 ו-3 למסמכי המכרז ובסעיף 3 לחוזה.

- השתתפות בסיורי חברות הבנייה על מנת להציג את שיטת מחיר למשתכן.

- הדרכת חברות הבנייה לעבודה עם המשרד על פי נוהלי הפרויקט הן במפגשים עמם והן בייעוץ טלפוני שוטף.

- מעקב פרטני אחר שלבי ההתקשרות, התשלומים והקצאת הקרקע, במינהל מקרקעי ישראל.

- בדיקה הנדסית של שטחי כל הדירות ע"פ תוכניות, לאישור מחירים על פי נוהלי מחיר למשתכן לפני פרסום הדירות למכירה.

- בדיקה לקיום כל האישורים והתנאים החוזיים ואחרים הנדרשים על פי החוזה עם חברת הבנייה וע"פ הנוהל, לצורך אישור מחירי הדירות ובדיקת מודעות הקבלנים לפני פרסומן למכירה, ולאחר מכן מעקב אחר הפרסומים בעיתונות על מנת לוודא שהפרסום מתבצע על פי הנוהל.

- הכנת הטפסים למיון, והשתתפות במיון נרשמים לקראת הקצאה ורישום הזכאים ע"פ הנוהל, עם יחידת האכלוס שבמחוז.

- השתתפות בהקצאה לקביעת התור לבחירת דירה בהתאם לנוהלי המשרד.

- מעקב אחר המכירות של הדירות ע"י חברות הבנייה, ודיווח למשרד.

- בדיקת החוזים בין חברת הבנייה לרוכשים על מנת לוודא קיום תנאי המכרז והחוזה בין חברת הבנייה למשרד וקיום נוהל מחיר למשתכן. בכל חוזה עם קונה יבדקו האלמנטים הבאים:

- מכירה במחיר שנבדק ואושר מראש בהתאם למדד הידוע ביום מכירת הדירה,או ביום החתימה על זיכרון הדברים (כל הדירות, לזכאים ולאחרים).

- מכירת דירות "קטנות" לזכאים אשר עונים על הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון בלבד.

- נוסח החוזה עם המשתכן תואם את מה שנדרש מהקבלן בחוזה עם משרד הבינוי והשיכון (כולל סיוע בייעוץ משפטי).

- תוספות ושיפורי הסטנדרט נמכרו לפי מחירון שנבדק ואושר מראש, ולפי נוהלי מחיר למשתכן.

- חישובים בדיקה ואישור מחירון (תוך שימוש בייעוץ הנדסי של מהנדס בניין בכיר) לשיפורי סטנדרט לכל הפריטים אשר מבקשת חברת הבנייה למכור מעל הסטנדרט הנדרש בפרויקט, או לשיפורים שנמצא שהקבלן מכר ללא אישור.

- הוצאת דו"ח בדיקה לאחר כל בדיקה של תיקי חוזים אצל חברת הבנייה, הכולל טבלת השוואה של מחירי הדירות בפועל לאלה המאושרים, ואת כל הנדרש לתיקון. העברת הדו"ח באמצעים אלקטרוניים למשרד, ווידוי הפצתו על ידי המשרד.

- מעקב שוטף וטיפול בכל הבעיות שיש עם חברות הבנייה בכל הנוגע לדרישות המשרד לשינויי חוזים עם רוכשים, החזרי כספים (כולל העברת שמות הרוכשים לזיכוי למשרד ואימות ההחזרים עם הרוכשים), ובעיות אחרות עם חברות הבנייה הטעונות בירור ותיקון. פעילות זו כוללת ניסוח הדפסה הגהה והעברה למשרד (באמצעים אלקטרונים) של מכתבי הפניה, הזירוז, וההתראות לפני חלוטים אשר יצאו בשם המשרד.

- סקירה תקופתית חוזרת לחוזים שנבדקו בעבר על מנת לוודא תיוק של תיקון הליקויים שהתגלו בתיקים אלה (תיק רוכש במשרדי חברת הבנייה).

- בדיקה מסכמת של כל חוזי הדיירים לאחר אכלוס, כולל בדיקת ההתחשבנות הסופית בין הדייר לחברת הבנייה, על מנת לוודא באם היו שינויים ותוספות לא מאושרים בחוזה (כולל בדיקת הנהח"ש הקבלן בפרויקט במידת הצורך).

- הוצאת דיווח חודשי (כ- 3 העתקים) לגורמים שונים בהנהלת המשרד ובמחוזות הכולל גרפים, טבלאות, דיווח מילולי, ריכוז בעיות של כל הנתונים לרבות נתוני הזכייה במכרזים, השיווק, המכירה, התקדמות הבנייה לפי חתכים של חברה/מחוז/ישוב וכד'.

- אחזקה שוטפת של בסיס נתונים המכיל בין היתר את פריטי המידע הבאים:

- חברות בנייה: כל פרטי המידע על חברת הבנייה הזוכה, כולל כתובות, אנשי קשר, טלפונים, מחירים ותאריכי זכייה, אתרי בנייה, מדדים, מספרי חוזים, מספרי מכרזים, כמויות דירות ("קטנות" גדולות, תוספת שבס), וכדומה.

- מפקחים מטעם המשרד, יחידות טכניות ויחידות אכלוס במחוזות, רשימות תפוצה לדוחות וכדומה.

- על כל דירה (דייר): מספר בניין, מספר דירה, סוג דירה ("קטנה" או גדולה) שטח דירה (לאחר שאושר), שטח גינה, שטח מרפסת, שטח מחסן, מחיר מאושר, מע"מ, תאריך מכירה, מדד מכירה, מחיר מאושר לאחר הצמדה, הפרש בין מחיר מאושר למחיר מכירה, תוספות סטנדרט שנמכרו, תוספות סטנדרט שאושרו, הפרש בין תוספות שאושרו לתוספות שנמכרו, סכום הדרישה לזיכוי, סכום הזיכוי בפועל, אישור דייר לזיכוי.

- תאריכים: התאריכים החוזיים לביצוע כל שלבי הבנייה, הפרסום, המכירה, האכלוס, הרישום, התקדמות כל שלבי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראל, תאריכי פרסום זכייה וחתימות חוזים עם דיירים ותאריכי ביצוע בפועל.

- פרוייקטים: התקדמות שלבי אישור המחירים (מספר דירות שאושרו מחיריהן עד כה, כמה פורסמו למכירה, תאריך תחילת הפרסום, תאריך המיון וההגרלה), התקדמות המכירות בפועל ("קטנות" וגדולות), סטטוס התקדמות הפרויקטים לפי שלבי בנייה אכלוס ורישום (מספר הדירות בכל שלב בכל פרויקט).

- בעיות בחוזים עם דיירים אצל כל אחד מחברות הבנייה, תוך תיעוד מהלך כל השתלשלות האירועים של הטיפול בבעיות.

- יזום והשתתפות שוטפת בדיונים חודשיים על מצב התקדמות הפרוייקט ודיונים ייעודיים אחרים לקידום הטיפול בבעיות ספציפיות בפרויקטים, עם אנשי המשרד.

- ניהול ושמירה של ארכיון כל ההתכתבויות שבין כל הגורמים בפרויקט.

- סיוע בטיפול פניות של דיירים הפונים בעניין פרויקט "מחיר למשתכן" אל המשרד
    בתלונות על חברת הבנייה.

- הגשת הצעות לעדכון נוהל "מחיר למשתכן" באופן שוטף

- סיוע במענה לפניות אזרחים הפונים בנוגע לפרויקט "מחיר למשתכן"

נספח א'1

1. בגין ביצוע ניהול פרוייקט בניית דירות במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן" וביצוע   
    השירותים וכל התחייבות החברה בהתאם לחוזה זה, לשביעות רצונו המלאה   
    של המנהל - ובכפוף לסעיף 7 בחוזה, ישלם משב"ש לחברה את שכר הטרחה

כאמור בסעיף הבא.

2. שכר טרחה מקסמלי לחודש ____________ש"ח (ללא מע"מ.

נספח ב'

פרוט אנשי הצוות

נספח ג'

דו"ח פעילות חודשי

| דו"ח פעילות חודשי, ימולא בנפרד למנהל הצוות ולכל איש צוות |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך | יום | משעה: | עד שעה: | סה"כ שעות | תאור פעילות |
|  |  |  | סה"כ |  |

אני מצהיר בזאת כי בתאריכים הנ"ל ובשעות הנקובות, עסקתי בפעילות המתוארת לעיל.

תאריך   		שם איש הצוות 			חתימה

אישור עו"ד

הריני לאשר כי ביום                   הופיע בפני                 עו"ד, מר                   , שהזדהה בפני ע"י ת.ז. מס'                           , וכי לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליו בפני.

חתימה

נספח ד'

דו"ח חודשי בדבר סטטוס הפרוייקט

הנתונים הנדרשים הינם:

| אתר | הכנת מכרז | מעקב אחר התקדמות חוזים, תכנון ע"י החברה, התחלות בנייה ושלבי בנייה | אישור מחירי דירות | פיקוח הרשמה והגרלה | בדיקת מכירת הדירות ומחיריהן בהתאם לחוזה | מעקב מכירות | אחר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

למען הסר ספק, מבנה דו"ח זה הינו מבנה כללי בלבד וידרשו נתונים נוספים בהתאם לדרישת המנהל.

נספח ה'

התחייבות לשמירת סודיות – אנשי צוות לניהול "פרוייקט מחיר למשתכן"

הואיל ואני מועסק על ידי חברת 			 בניהול "פרויקט מחיר למשתכן".

והואיל והוסבר לי כי במהלך מתן שירותי למשרד הבינוי והשיכון ו/או בקשר אליהם יתכן כי אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילותיו בכל צורה ואופן (להלן: "המידע").

והואיל והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא או לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק מרובה ועלול להוות עבירה פלילית.

אי לזאת אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

- אני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן והנני מסכים כי ההוראות האמורות יחולו עלי.

- חוק העונשין התשל"ז – 1977 קובע הוראות בדבר החובות הקשורים בביטחון המדינה ובשמירת ידיעות.

- סעיף 117 לחוק קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, התרשלות בשמירתן ובהחזקתן, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו.

- סעיף 117 (א) לחוק קובע:

"עובד הציבור שמסר ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שלוש שנים".

- "ידיעה" – מוגדר בסעיף 91 לחוק כולל: ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תוכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

מובהר כי איסור מסירת "ידיעה", אינו חל איפוא על ידיעה סודית דווקא, ואפילו לא רק ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה בתוקף, מאיזה סוג שמוגדר לעיל.

- סעיף 117(ב) לחוק קובע:

"עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטחונה של ידיעה כאמור, דינו – מאסר שנה אחת".

- אני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מהשירותים או ביצועם.

- בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 2 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת ביצוע השירותים או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או חפץ או דבר, בין ישיר או בין עקיף, לצד כלשהו.

- אני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו.

- אני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם מייד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע השירותים.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותכם תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות לפי חוק העונשין התשל"ז – 1977.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

היום ________ בחודש ___________ שנת ________

שם פרטי ומשפחה ___________________________

כתובת ___________________________________

ת.ז. ______________  חתימה ________________

אישור

אני הח"מ 		עו"ד / רו"ח  ת.ז.

מאשר בזה כי המוסכמים לחתום בשם חברת

מספר חברה   		ולחייבה הינם :

1. מר/גב'   		ת.ז.

2. מר/גב'   		ת.ז.

בצירוף חותמת החברה.

וכי הנ"ל חתמו על חוזה זה על נספחיו (ניהול פרויקט בניית דירות במסגרת "מכרזי מחיר למשתכן") לפני:

שם רו"ח/עו"ד 		חתימה 			תאריך

נספח ו'

נוסח כתב ערבות לקיום תנאי חוזה מס' 6/2011

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________________________________

(במילים __________________________________________________________)

שיוצמד למדד*) ____________________________ מתאריך ______ _____________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה__________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח  שכתובתו_________________

שם הבנק/חב' הביטוח___________________________________      

____________________________                          _________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                        כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ___________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                                         חתימה וחותמת

*) אם נדרשת ערבות צמודה.

נספח ז'

הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

    - הנני מתחייב כי בעת ביצוע השירותים עבור משרד הבינוי והשיכון, במסגרת חוזה זה -  אין לי כל ניגוד עניינים ואמנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי על פי ההסכם לבין יתר עיסוקי. ניגוד עניינים לעניין זה כפי הקבוע בחוזה .

2. הנני מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור, עד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם משרד הבינוי והשיכון.

3. בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר חשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לאחראי המקצועי בתוך 3 ימים מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת ביצוע השירותים על ידו והחלטתו תהיה סופית.

4. הנני מתחייב לדווח מראש ובכתב למנהל, החל ממועד זכייתי במכרז, ולאורך כל תקופת ההתקשרות, על כל התקשרות קיימת שלי ועל כל התקשרות חדשה שבדעתי להתקשר ולפרט מדוע אין בהתקשרות זו משום ניגוד עניינים. לא אתקשר לביצוע עבודה כאמור, אלא באישור המשרד ובכפוף לתנאיו.

5. האמור לעיל יחול גם על כל העובדים וכל המועסקים מטעמי במסגרת ביצוע השירותים. כל אחד מהם נתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור, והצהרותיהם שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו. .

ולראיה באתי על החתום:

נותן השירותים: _____________				________________

חתימה וחותמת

תאריך: ____________

נספח ח'

אישור על קיום ביטוחים

אישור על קיום ביטוחים של "יועץ"

("יועץ" – מתכנן, מודד, יועץ ארכאולוגיה, יועץ אקוסטי, יועץ איכות הסביבה,

שמאי, יועץ חשמל יועץ מים, מנהל פרוייקט וכיוב')

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

(להלן - "המזמין")

א.ג.נ.,

הנדון:	אישור על קיום ביטוחים של ________________ (להלן: "היועץ")

בגין עבודות  על פי הסכם מיום  _____________  (להלן: "השירותים")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

1.	אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ, כמפורט להלן:

א.	ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך: 250,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה.

- ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגבולות אחריות בסך:-

__________________דולר לתובע, למקרה ולתקופה שנתית.

ג.	ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגבולות אחריות בסך: לתובע	1,500,000 דולר ו- למקרה ולתקופה 5,000,000 דולר.

2.	תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

- למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – היועץ ו/או המזמין (הפוליסות יכסו אחריות כלשהי של המזמין ועובדיו בגין מעשיו ו/או מחדליו של היועץ בביצוע השירותים).

ה"מזמין" לעניין אישור זה – משרד הבינוי והשיכון ו/או הרשות המקומית שבשמה פועל משרד הבינוי והשיכון.

4.	בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.	ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.	סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי היועץ.

- הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור ליועץ ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

- היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (או, בהתאם לזהות המבטחים: פוליסות "אש-כל" של חברת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של חברת הפניקס/הדר או "מפעלים" של חברת הראל) (מחק את המיותר).

- הודעות למזמין על-פי אישור זה ימסרו למשרד הבינוי והשיכון בלבד.

5.	תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -

(1.)	הביטוח מכסה את אחריותו של היועץ ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של היועץ.

(2.)	הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד היועץ בעתיד.

(3.)	לאחר תום תקופת הביטוח או ביטול הביטוח בחברתנו, על-ידי המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה, תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת, בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח המקורית, כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח המקורית. סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד היועץ מכוסה בפוליסה אחרת שנערכה עבורו. על-אף האמור לעיל, לעניין תקופת הגילוי במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה, יהיה המזמין רשאי לרכוש עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על-ידי תשלום בגין חוב הפרמיה בהתאם לסיכום   שיוסכם בין המזמין לבינינו. הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לנו תוך 30 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. מסר לנו המזמין הודעה כאמור תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.

(4.)	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל היועץ בביצוע השירותים עבור המזמין.

- ההשתתפות העצמית של היועץ בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.

- פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר של עובדי היועץ, חריגה מסמכות ביודעין של עובדי היועץ, מעשה במתכוון מצד עובדי היועץ.

- פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו ליועץ.

- היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

- כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

- הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה.

- ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב היועץ בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף 4(ג) לעיל.

_____________					         ________________

תאריך 		                	                                     חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור	__________________

פוליסה לאחריות מקצועית		__________________

פוליסת חבות מעבידים		__________________

פרטי סוכן הביטוח:

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

| מס' | מתאריך | עד תאריך | חתימה וחותמת חברת הביטוח |
| --- | --- | --- | --- |