מסמך 9

| פרק מס': 07 | נושא הנוהל: מסלול - מחיר דירה למשתכן |  |  |  | הוראה מס': 07/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| נושא הפרק: נכסים ודיור |  | תחולה: כללית | לידיעה: כללית | תאריך פרסום: 3.7.11 | בתוקף מיום: 30.6.11 | דף 1 מתוך 46 דפים |

תוכן העניינים

- כללי	3

- הגדרות	3

- כללי המכרז	3

- הקצאת קרקע	4

- תכנון, בנייה ובקרת התכנון	4

- פיתוח כללי	5

- חישוב "שטח דירה"                                                                                            5

- מחיר הדירה המרבי והסופי למשתכן (להלן – המחיר)	6

- הקבלן/ יזם הזוכה                                                                                               9

- ערבויות                                                                                                                 11

- לוחות זמנים	11

- פיקוח	11

- פרסום	12

- הרשמה לזכאים                                                                                                   13

- מיון הנרשמים והקצאה	14

- מכירת הדירות                                                                                                     15

- התחייבות החברה	16

- תנאים מחייבים בחוזה עם הרוכש                                                                      16

נספחים

נספח א':  תרשים זרימה לתהליך השיווק בתכנית "מחיר דירה למשתכן"	   17

נספח ב':    תרשים זרימה לתהליך הכנת המכרזים להקצאת קרקע

לבניית חברות	19

נספח ג':	אופן חישוב שטח הדירה	20

נספח ד':	רשימת תכניות ומסמכים נדרשים לצורך אישור מחירים

בפרויקט מחיר דירה למשתכן	24

נספח ה':	הצהרה על בחירת פריסת תשלומים	25

נספח ו':	תוספות מאושרות למחיר דירה - טבלת עזר	26

נספח ז':	טופס בקשה לביצוע שיפורי סטנדרט	27

נספח ח':	פיקוח על הבנייה מטעם המשרד	28

נספח ט':	מפקח מטעם הקבלן/יזם	30

נספח י':	דו"ח תקבולים מרוכשי הדירות	33

נספח יא':	טופס מיון/ הקצאה לדירות לזכאים	34

נספח י"ג:	סדר העדיפויות לזכאים הנרשמים לתכנית מחיר דירה למשתכן	35

נספח יד':	סדר זכייה בהקצאה	36

נספח טו':	הצהרת ויתור על זכות לרכישת דירה	37

נספח טז':	תנאים מחייבים בחוזה עם הרוכש (מפורט)	38

נספח יז':	דו"ח על ביצוע יסודות	40

נספח יח':	דו"ח על יציקות בטון	41

נספח יט': טופס הצהרה לזוכים במסגרת פרוייקט מחיר למשתכן                     42

נספח כ'  : טופס הרשמה לרכישת דירה	43

- כללי

  - מטרת הנוהל

קביעת השיטה להפעלת תכנית "מכרזי מחיר למשתכן", קביעת הכללים לזכייה במכרז, למחיר הדירה, ללוחות הזמנים, לפיקוח ושיווק יחידות הדיור.

  - שיטת השיווק במתכונת "מחיר למשתכן" נקבעה ע"י החלטת ממשלה מספר 3261 מיום 5 ליוני 1994.

שיטת השיווק במתכונת "מחיר למשתכן - מסלול דירות קטנות" נקבעה   בהחלטת ישיבת השרים לענייני כלכלה מס' כל 45/ מיום 27/5/97.

השיטה נועדה לתת פתרונות דיור זולים לזכאי משרד הבינוי והשיכון ולהוזיל את מחירי הדיור.

  - מנהל אגף בכיר (נכסים ודיור) יהיה אחראי להפעלת הנוהל.

  - תרשים זרימה לתהליך השיווק במסלול מחיר דירה למשתכן ראה בנספח א'.

  - נוהל זה מחליף את נוהל "מחיר דירה למשתכן", מס' 07/10, מיום 25.3.2004 ותקף מיום פרסומו.

- הגדרות

  - בניין רב קומות ( עפ"י חוק התכנון והבנייה , תשנ"ה - 1995)

בניין אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין עולה על 29 מטר

  - "דירות המיועדות לזכאים"  - (לצורך נוהל זה)

"דירות קטנות" (עפ"י ההגדרה) ודירות אחרות שיועדו לזכאים עפ"י תמהיל הדיור ( סעיפים 3.7-3.6 ).

  - "המנהל" (לצורך נוהל זה) – מנהל אגף בכיר נכסים ודיור.

  - מנהלת הפרוייקט: חברה שתמונה ע"י משהב"ש לנהל את פרוייקט "מחיר למשתכן".

- כללי המכרז

  - כל הליך הכנת המכרזים יהיה בהתאם לנוהל "ועדת מכרזים משרדית להקצאת קרקע לבניה (בניית חברות)" מס' 07/07.

תרשים זרימה לתהליך הכנת המכרזים, ראה נספח ב'.

  - נושא התחרות במכרז יהיה מחיר מרבי וסופי למ"ר למשתכן לגבי כל הדירות במתחם/במכרז במסלול "מחיר למשתכן רגיל" ולגבי הדירות המוגדרות כ"קטנות" במכרז במסלול "מחיר למשתכן דירות קטנות".

  - משרד הבינוי והשיכון יקבע ויציין בחוברת המכרז את חלק "הדירות הקטנות" שעל הזוכה לבנות (מתוך כלל יח"ד שבתכנית המפורטת (תב"ע)).

  - הדירות יימכרו לפי מחיר יחידת דיור מרבי וסופי למשתכן, כפי שנקבע במכרז.

  - ה"דירות הקטנות" יועמדו למכירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון בלבד. בתום  שנה מיום פרסומן למכירה, תותר מכירתן  לכלל הציבור, וזאת באישור מראש ובכתב ממשרד הבינוי והשיכון.

  - תמהיל הדירות

המשרד רשאי לקבוע את תמהיל הדירות שיועדו לזכאים (גדלי דירות והאחוזים  מכלל הדירות).

  - יתרת הדירות שאינן "דירות קטנות" ושאינן מיועדות לזכאים יימכרו בשוק החופשי כדלקמן:

- במסלול "מחיר למשתכן רגיל" מחיר הדירות יהיה כפי שנקבע במכרז (בהתאם למחיר המרבי למ"ר בו זכה הקבלן) וימכרו רק לאחר אישור המשרד לשטחי ומחירי הדירות כמפורט בסעיפים 8.4-8.5.

- במסלול "מחיר למשתכן – דירות קטנות" מחיר הדירות יהיה בהתאם לקביעת היזם/ קבלן.

  - במידה ומאושרת תוספת של יח"ד למגרש, רשאית החברה לקבוע את גודלן (בין אם לכלול אותן בדירות הקטנות ובין אם לאו).

במסלול "מחיר למשתכן רגיל" מחיר כל  הדירות יהיה כפי  שייקבע במכרז (בהתאם למחיר המירבי למ"ר בו זכה הקבלן).

במסלול "מחיר למשתכן דירות קטנות" מחיר הדירות יהיה בהתאם לקביעת הקבלן/היזם.

  - הזוכה יחתום עם המשרד על חוזה בנייה בו הוא מתחייב לתנאי ודרישות המכרז; תהליך הכנת החוזה יהיה בהתאם לנוהל "ועדת מכרזים משרדית  להקצאת קרקע לבנייה (בניית חברות)",מס' 07/05 .

- הקצאת קרקע

  - מינהל מקרקעי ישראל יקצה את הקרקע לקבלן/יזם הזוכה עפ"י המלצת המשרד.

  - דמי חכירה מהוונים (91%) ישולמו ע"י הקבלן/יזם למינהל מקרקעי ישראל בהתאם לתנאים הנהוגים בו ובכפוף לטבלת שיעורי ההיוון לפי ישובים (וזאת אותם מקרים בהם שיעור ההיוון שונה מ- 91%).

- תכנון, בנייה ובקרת התכנון

  - הזוכה במכרז מתחייב לתכנן את הדירות, בהתאם לכל קובץ ההנחיות לעבודות תכנון של המשרד במהדורתן שבתוקף, בעת פרסום המכרז, לרבות הנחיות 2.3; בהתאם לתב"ע ולתכניות הבינוי שבתוקף; ועפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו, תקנים ישראליים.

כמו-כן מתחייב הזוכה במכרז לבנות את הדירות בהתאם לתכניות מאושרות ע"י היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה ודרישות ועדה מקומית לתכנון ובנייה והרשויות המוסמכות כדוגמת כיבוי אש, הג"א,חברת החשמל ועוד.

עבור בנייה לציבור בעל צביון דתי, בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הזוכה לתכנן בהתאם להנחיות תכנון 2.7.

  - הקבלן/יזם, באמצעות המחוז, יעביר ליחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה, לאחר גמר ליווי התכנון ולפני העברת תכנית הגשה לעירייה, את הפרטים הבאים (כמפורט בנוהל "בקרת התכנון", מס' 04/02/01) ולכל טיפוס בנין בנפרד:

-  תכנית הגשה ק.מ. 1:100 (X5)

-  דף בדיקה עצמי מלא 2.5 (X5)

- תצהיר מהנדס – מתכנן שלד הבניין (קונסטרוקטור) המתכנן לגבי יציבות 
   המבנים.

-  חישוב תרמי ממוחשב (X4)

- סט תכניות פיתוח (ק.מ. 1:250) מאושרות ע"י יועץ נוף אתרי ומורשה  נגישות(X4).

-  חתך מעטפת אופייני - ק.מ. 1:10 (X4).

-  דף חישוב שטחים, בהתאם להנחיות תכנון 2.4 (X5)

-  טבלת מיקום הדירות הקטנות במבנה.

-  הנחיות ביסוס.

-  מפרט טכני (X5).

כל הטפסים, עפ"י מהדורתם שבתוקף בעת פרסום המכרז.

  - לבנייני מגורים בשיטת שיווק זו תבוצע בקרה.

- פיתוח כללי

הפיתוח יבוצע עפ"י החלטת משרד הבינוי והשיכון באחת מהחלופות הבאות:

- ע"י משרד הבינוי והשיכון

- ע"י חברה מפתחת
- ע"י הרשות המקומית
- ע"י הקבלן המבצע

- חישוב "שטח דירה"

  - שטח הדירה לצורך חישוב מחיר הדירה למשתכן (להלן - שטח הדירה) ייקבע עפ"י הנחיות התכנון 2.4 ובנוסף לפי טבלה המצורפת בנספח ג'. במידה ויש סתירה בין הטבלה לבין 2.4 קובעת הטבלה שבנספח. שטח הדירה ייקבע כסך כל השטחים הבאים:

- השטח הנתחם ע"י קירות החוץ של הדירה, לרבות השטחים שמתחת לקירות החוץ ובכלל זה שטח עיקרי ושטחי שירות כהגדרתם עפ"י תקנות התכנון והבנייה.

- החלק היחסי של הדירה בשטחים המוצמדים כמעברים וחדרי מדרגות.

- החלק היחסי של הדירה בממ"ק (אם יש).

  - שטח דירה קטנה (הגדרה)*)

- עד  100  מ"ר ליח"ד 	      -   בכל המבנים למעט המפורטים מטה.

- עד 103.5 מ"ר ליח"ד 	      -   בבניין שמחויבת בו התקנת מעלית על פי  
       תקנות התכנון והבניה ו/או על פי מסמך

סטטוטורי מאושר.

- עד  107 מ"ר ליח"ד 		  -   בבניין "רב קומות" עפ"י הגדרתו 
      בחוק התו"ב (סעיף 2.1 לעיל).

  - במקרים בהם מחויבת התקנת מעלית,לפני אכלוס, עפ"י דרישות סטטוטוריות ו/או עירוניות, תותר הגדלת שטח דירה עד 103.5 מ"ר.

כל זאת באישור היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה. במקרה זה לא תאושר תוספת שיפורי סטנדרט עבור המעלית.

  - למבנים שיבוצעו בציפוי אבן ניתן להוסיף לשטח הדירה, באישור מראש     ממשהב"ש, כפיצוי לעובי הקירות, שטח כמפורט להלן, ובכל מקרה לא יותר מ- 4 מ"ר לכל דירה. שטח זה הוא מרבי ויחושב עפ"י אורך קירות החוץ.

- לצורך תוספת השטח יילקח בחשבון רק קיר חוץ המצופה באבן ואשר עוביו עולה על 25 ס"מ (ללא טיח פנים ו/או לוח גבס פנימי).

- תוספת השטח תילקח בחשבון רק כאשר ציפוי האבן תוכנן לכל גובה   
 חזיתות הדירה.

- הבסיס לחישוב העובי יהיה פרט לביצוע של חתך אופייני בקיר חוץ.

- לא יילקחו בחשבון חתכים שאינם טיפוסיים (קיר ממ"ד וכדו').

- תחשיב התוספת:

הפרש העובי של הקיר ביחס לעובי של 25 ס"מ  X  אורך מעטפת החוץ  של  הדירה (התחשיב ייעשה לכל דירה בנפרד, ויש להציגו ביחד עם חישוב השטחים).

- התוספת אינה מתייחסת לשטחים משותפים או לשטחים שאינם נכללים בחישוב השטח כגון מרפסות ומסתורי כביסה אלא לקונטור הדירה בלבד.

  - הזוכה יהיה רשאי להגדיל את השטחים ביתרת הדירות באתר, שאינן דירות קטנות, ובלבד שסה"כ שטחי הבנייה באתר לא יעלו על זכויות הבנייה המפורטות בתב"ע, הכל בכפוף להנחיות בתשריט ובתקנון התב"ע.

- מחיר הדירה המירבי והסופי למשתכן (להלן - המחיר)

  - חישוב מחיר דירה סופי

מחיר הדירה המירבי והסופי למשתכן יחושב כדלקמן: המחיר למ"ר הנקוב במכרז מוכפל ב"שטח הדירה", לרבות התוספות כאמור בסעיף 8.10, אם קיימות, כמפורט בחוזה הבנייה, בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה מהמדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהיה ידוע ביום חתימת החוזה עם המשתכן.

  - המחיר

המחיר הינו המחיר למ"ר שהוצע ע"י הקבלן/יזם במכרז והוא יכלול את כל העלויות של כל העבודות ושל כל הטיפולים הארגוניים המשפטיים והאחרים, הנדרשים לצורך הבנייה ומסירת הדירות למשתכן.

המחיר יכלול את כל מרכיבי מחיר הדירה, לרבות המרכיבים הבאים:
קרקע, תכנון וביצוע עבודות הפיתוח הדרושות בתחום האתר בהתאם לתב"ע בתוקף, כולל הוצאות ארכיאולוגיה, כבישים, חניות, ניקוז, הקמת מערכות: מים, ביוב, חשמל, תאורה, טל"כ (טלוויזיה בכבלים), אגרות לרשויות מקומיות, אגרות ממשלתיות, תשלומים לחברת חשמל, תכנון המגרש והמבנה, הקמת המבנה ופיתוח החצר, חיבור המבנה והדירות למערכות מים, ביוב, חשמל, טלפונים,טל"כ וגז.

הוצאות פיקוח, דמי בדיקת חומרים במעבדות מוסמכות עפ"י הפרוגרמה של המשרד, הוצאות היתרים ורישיונות הדרושים לפי כל דין, הוצאות שיווק, הוצאות מימון, הוצאות עורך דין, רווחי הקבלן, הוצאות חברה, רזרבה לתיקון ליקויים בשנות הבדק, רזרבה לביסוס חריג ורזרבה לדרישות חריגות של רשויות התכנון והבנייה, ערבויות חוק המכר. פרצלציה של הקרקע, רישום המבנה כבית משותף ורישום רוכשי הדירות בלשכת רישום המקרקעין.

הבהרה לעניין מחיר "הדירות הקטנות"

יובהר בזאת כי במקרים בהם הזוכה במכרז בנה, בניגוד להוראות המכרז, "דירות קטנות" בשטח העולה על השטח המרבי לדירה קטנה (לפי מספר הקומות) כמפורט בפרק 7, יהא המשתכן פטור מלשלם כל תוספת מחיר מעבר למכפלת שטח הדירה המרבי לפי פרק 7 במחיר למ"ר כפי שנקבע במכרז.

  - הליך אישור המחירים יבוצע מול מנהלת הפרויקט

נושא אישור מחירי הדירות בפרויקט מהווה תנאי למכירת דירות בפרויקט ויש לבצעו לפני הפרסום, המפורט בפרק 13 להלן.

  - הקבלן/יזם יגיש למנהל או מי מטעמו או מנהלת הפרויקט את מחירי כל הדירות בפרויקט ("הדירות הקטנות" והאחרות), על תחשיביהן ברמת פירוט של כל דירה בנפרד. לצורך אישור מחירי הדירות יעביר הקבלן/יזם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בנספח ד'.

  - המנהל או מי מטעמו או מנהלת הפרויקט יבצע בדיקת התחשיבים ואישורם ויודיע על כך לקבלן/יזם ולמחוז הרלבנטי.

  - הקבלן/יזם יגיש למנהל או מי מטעמו או מנהלת הפרוייקט את נוסח חוזה המכר עם הדיירים על כל נספחיו.

  - המנהל או מי מטעמו או מנהלת הפרויקט יבצע בדיקת נוסח החוזה בהתאם לתנאי המכרז, לתנאים בחוזה אחיד ולחוק מכר הדירות, וייתן את אישורו לנוסח החוזה לקבלן/יזם ולמחוז הרלבנטי.

  - סדרי תשלום לדירות לזכאים

הקבלן /יזם ימסור לרוכש הדירה את סדרי התשלומים לפחות שבועיים לפני מועד החתימה על החוזה כאשר במועד זה, במידה והרוכש מבקש לקבוע סדר תשלומים שונה מהמפורט מטה,  מחויב הקבלן / יזם  להחתימו על "הצהרה על בחירת פריסת תשלומים" המצורפת כנספח ה' לנוהל זה.

- במועד החתימה על זיכרון הדברים	עד 10,000 ש"ח

- במעמד חתימת החוזה	עד 20% ממחיר  הדירה

אם סכום המשכנתא לזכאים שהרוכש מקבל עולה על 20% ממחיר הדירה רשאי הרוכש להקדים תשלום לקבלן עד לגובה המשכנתא (לזכאים)

- מיום חתימת החוזה	פריסה שווה של תשלומים ועד לסיום הבנייה

- סיום הבנייה (קבלת טופס 4)	סך התשלומים לא יפחת מ- 90% ממחיר הדירה

- עד מועד האכלוס	השלמת יתרת מחיר הדירה (100%)

  - הצמדה
החברה רשאית להצמיד את החוב באופן הבא:

- הוסכם בין הצדדים כי התשלומים על חשבון הנכס צמודים למדד תשומות הבנייה, או למדד המחירים לצרכן, כי אז במועד פירעונו בפועל של כל תשלום ותשלום (תשלום מקורי לפי מדד הבסיס כפי שנקבע בנספח התשלומים), ישולם בפועל סכום כסף אשר היחס בינו לבין סכום התשלום המקורי, הוא היחס שבין המדד החדש לבין המדד הבסיסי.

בסעיף זה:

"המדד הבסיסי" - משמעו המדד הידוע ביום חתימת החוזה או זיכרון הדברים.
"המדד החדש"- משמעו המדד האחרון הידוע ביום ביצועו בפועל של כל תשלום מהתשלומים המפורטים בנספח התשלומים.

המדד החדש X תשלום לפי מדד הבסיס   =	תשלום

המדד בסיסי	 בפועל

- אם נקבע בין הצדדים כי התשלומים צמודים לשער החליפין של הדולר כי אז לא יחולו הוראות סעיף א'.

- הוראות הצמדה לפי סעיף זה יופיעו באופן ברור בגוף חוזה המכר של החברה עם הרוכש או בנספח התשלומים של החוזה.

- ריבית פיגורים

קבלן הקובע ריבית פיגורים, ריבית שתאגיד בנקאי גובה על חריגות מהחשבון, אינו רשאי לדרוש בנוסף לכך הפרשי הצמדה, שכן הריבית כבר מגלמת בתוכה את הפרשי ההצמדה.

  - תוספות למחיר הדירה

הקבלן/יזם רשאי להוסיף למחיר הדירה למשתכן את התוספות המפורטות להלן (טבלת עזר ראה בנספח ו').

    - שיפורי סטנדרט

שיפורי סטנדרט מבוקשים ע"י המשתכן, שהנם מעבר למפורט בהנחיות תכנון 2.3 ומעבר למפורט במפרט הטכני של הדירות בפרויקט כפי שאושר ביחידה לתכנון ובקרת המבנים במשב"ש ו/או מעבר לדרישות המפורטות הנדרשות ע"י רשות מוסמכת כגון עירייה, ובלבד שלא יעלו על 5% ממחיר הדירה המרבי והסופי למשתכן.

סל שיפורי הסטנדרט המוצעים יובא ע"י הקבלן/ יזם באופן שיצוינו התוספות/השיפורים שניתנו מעבר למפרט, ויחושבו הפרשי המחיר בגין התוספות/השיפורים עפ"י מחירון דקל לקבלנים ראשיים (עפ"י החלטת המנהל) האחרון הידוע בעת הגשת סל השיפורים לאישור.

במידה ומדובר בתוספת/שיפור שאיננה נכללת במחירון דקל לקבלנים ראשיים יש להגיש ניתוח מחיר המתבסס על שלוש הצעות מחיר ספציפיות של ספקים לקבלן/יזם בגין התוספת/השיפור.

שיפורי הסטנדרט יימכרו ישירות ע"י הקבלן / יזם, ולא תאושר כל מכירה באמצעות קבלן משנה.

הקבלן/ יזם רשאי להחתים על רכישת שיפורים רק לאחר קבלת אישור המשרד  וע"ג טופס שדוגמתו בנספח ז'.

החלפת פריט בפריט אחר הנכלל בהנחיות התכנון - לא תיחשב כשיפור סטנדרט.

שינוי של חומרי הבניה בקירות הפנים ו/או בקירות החוץ של הדירה, לרבות שינוי בפתרונות איטום ובידוד-לא ייחשב כשיפור סטנדרט.

לצורך הבהרה כל אלמנט אחר שלא מופיע במפורש בסעיפים 8.10.1–8.10.5 יימכר במסגרת שיפורי סטנדרט.

הערה: אין לחייב הרוכש ברכישת שיפורי סטנדרט.

    - מרפסת לדירה

תוספת מחיר עבור שטח במ"ר של מרפסת צמודה לדירה לא יעלה על 12% מהמחיר המרבי והסופי למ"ר המצוין בחוזה, מוכפל בשטח המרפסות.

בדירות המיועדות לזכאים ניתן לחייב עבור מרפסות עד לשטח של 50% משטח הדירה.

שטחי המרפסות ייקבעו לפי הטבלה המצורפת בנספח ג'.

    - מחסן

תוספת מחיר עבור מ"ר מחסן (בכל מיקום בבניין) - תוספת שלא תעלה על 50% מהמחיר המרבי והסופי למ"ר המצוין בחוזה.

השטח המרבי המאושר לחיוב עבור מחסן אחד לדירה יהיה עד 10% משטח הדירה (ללא מעברים, שטח ברוטו בלבד) כפי שאושר באישור מחירים. יובהר כי לא ניתן למכור יותר ממחסן אחד לדירה.

בתום שנתיים מתום מועד אכלוס הדירות ניתן יהיה למכור מחסנים לאנשים שהינם דיירי הבניין ללא מגבלת שטח ובמחיר כמפורט בסעיף זה, וזאת בכפוף לכך שבידי החברה אישור חתום ע"י שאר דיירי הבניין שאין בחזקתם מחסן ואינם מעוניינים לרכוש מחסן.

שטחי המחסנים ייקבעו לפי הטבלה המצורפת בנספח ג'.

    - עלית גג המשמשת למגורים

תוספת מחיר עבור מ"ר עלית גג (בסטנדרט ההנחיות לעבודות תכנון 2.3), תוספת שלא תעלה על 60% מהמחיר המרבי והסופי למ"ר המצוין בחוזה.

עליות גג לא יאושרו לגבי דירות לזכאים.

    - חצר פרטית צמודה לדירה

תוספת מחיר עבור שטח החצרות הפרטיות הצמודות לדירה, תיקבע לפי  השיפוע המקורי של הקרקע באופן כולל למתחם בטרם ביצוע עבודות פיתוח החצר:

- לא תאושר חצר הקטנה מ – 10 מ"ר

- בשטחים בשיפוע של עד 15% - תוספת שלא תעלה על 160 ש"ח למ"ר, מוכפל בשטח החצר הפרטית.

- בשטחים בשיפוע של 15% ומעלה - תוספת מחיר שלא תעלה על 370 ש"ח למ"ר, מוכפל בשטח החצר הפרטית.

המחירים הנ"ל יאושרו בתנאי שבמצב הסופי יבוטל השיפוע ויחושבו לכל הדירות במתחם בצורה אחידה.

המחירים המצוינים לעיל לא כוללים מע"מ והינם צמודים למדד תשומות הבנייה של חודש 04/2003 (200.0 נק').

בשלב אישור המחירים ייקבעו שטחי החצרות עפ"י תצהיר אדריכל הנוף של הפרויקט חתום על ידו וע"י הקבלן / יזם.

שטחים סופיים לחצרות ייקבעו עפ"י תצהיר מודד מוסמך (מדידה וטבלת שטחים) לאחר ביצוען.

חישוב שטחי החצרות הפרטיות לא יכלול אלמנטים הקשורים לבנייה ו/או לפיתוח.

לצורך הבהרה לא ניתן למכור תוספות כלשהן עפ"י סעיף 8.10 לרוכשים שאינם בעלי דירות במבנה.

  - המחיר ליח"ד (מאותו טיפוס) בכל הקומות, יהיה אחיד, למעט כשהמדובר   בתוספות המוכרות בסעיף 8.6 הנ"ל.

  - החברה תספק לרוכש את כל מרכיבי הדירה לרבות כל התוספות ציוד, אביזרים ומתקנים הכל בהתאם למפרט הטכני ולא תינתן אפשרות לוותר על אחד או יותר מהפריטים כנגד זיכוי מהחברה.

- הקבלן/יזם הזוכה

  - הקבלן/יזם ייבחר במכרז שיפרסם משרד הבינוי והשיכון ועל ידי ועדת המכרזים להקצאת קרקע לבנייה למגורים (נוהל 07/07).

  - הזוכה במכרז ייקבע עפ"י החלטת ועדת המכרזים בהתאם לתנאי המכרז ולעקרונות חוק חובת המכרזים.

- ערבויות

לקיום התחייבויות הזוכה עפ"י החוזה ונספחיו, ימציא כל זוכה למשרד בעת החתימה על חוזה בנייה, ערבויות בנקאיות כדלהלן:

  - ערבות ביצוע: ערבות להבטחת ביצוע עבודות הבנייה ולקיום הליכי מכירת הדירות באתר, לרבות תכנון, הבטחת טיב, איכות ועמידה בלוח זמנים, פרסום הדירות עם המחירים ומכירתן בפועל עפ"י מחיר בפועל במכרז במחיר מירבי וסופי.

  - ערבות בנקאית לקיום התשלומים עבור הפיתוח הכללי למשהב"ש

(במכרזים בהם הפיתוח מבוצע ע"י משהב"ש).

  - ערבות בנקאית לנזקים.

  - שחרור ערבות

אחד התנאים לשחרור ערבויות אלה יהיה תוצאות תקינות של פיקוח, ביקורת ובדיקות כמפורט בסעיף 12.3 להלן.

  - חילוט ערבות בגין הפרת סעיפים בחוזה

במצב בו החברה עברה על סעיפים בחוזה עימה ו/או על נוהל "מחיר למשתכן" ניתן יהיה לחלט במקרים הבאים עפ"י החלטת ועדת חילוטים עליונה (נוהל 07/11) ובסכומים שיקבעו על ידה:

- מכירה במחיר גבוה מהמחיר המאושר באישור המחירים: לפי סיכום כל חריגות המחיר מטבלת אישור המחירים.

- אי הצגת תעודת זכאות תקפה ליום המכירה לדירה המיועדת לזכאים; גובה החילוט יהיה בסך 5,000 ₪ לכל תעודה.

- מכירה ללא אישור מחירים.

- במקרים של אי הגשת חומר (חוזה מכר/דו"ח תקבולים) לבדיקות וביקורת גובה החילוט יהיה בסך 10,000 ₪ לחוזה ו- 500 ₪ לדוח תקבולים.

- אי הגשת תצהיר מודד מוסמך – גובה החילוט 20,000 ₪.

- הפרות סעיפי חוזה נוספים ו/או הערות של סעיפי נוהל "מחיר למשתכן" יחולטו בהתאם להחלטות ועדת חילוטים עליונה.

סכומי הערבויות במכרזי "מחיר למשתכן" ייקבעו מעת לעת ויפורטו במכרזים.

- לוחות זמנים

הקבלן/יזם הזוכה יתחייב ללוחות זמנים לביצוע חוזה משהב"ש וחוזה הפיתוח.

לוחות הזמנים מתייחסים לאבני דרך בפרוייקט והם מירביים.

- פיקוח

  - פיקוח על הבנייה מטעם המשרד

המשרד יקיים פיקוח על בנייתן של יח"ד והפיתוח הצמוד במתכונת ייחודית למסלול זה.

הפיקוח יבוצע ע"י מפקח מטעם המשרד, או חברות פיקוח המועסקות ע"י המשרד.

פירוט תפקידי המפקח מטעם המשרד, ראה בנספח ח'.

  - מפקח מטעם הקבלן/יזם

הקבלן/יזם יקיים פיקוח ישיר על ביצוע עבודות הבנייה, הפיתוח הצמוד והשלמת הפיתוח הכללי שבטיפולו.

הפיקוח יבוצע ע"י מהנדס או הנדסאי רשוי בתחומי הנדסה אזרחית.

פירוט תפקידי המפקח מטעם הקבלן/יזם ראה בנספח ט'.

  - פיקוח על מחירי הדירות למשתכנים

המשרד או חברה מטעמו יבצעו פיקוח וביקורת כמפורט להלן:

הפיקוח יכלול, בין היתר, בדיקת מחיר סופי למשתכן, בדיקת חוזי הרכישה, ובדיקת דו"ח תקבולים מרוכשי דירות בפרויקט מאושר שיוגש ע"י הקבלן/יזם בהתאם לנספח י' המצורף.

כן ייבדק, האם הקבלן/יזם כלל בחוזה הרכישה עם המשתכן את כל המתחייב מהוראות המכרז (שפורסם לקבלן/יזם) והוראות החוזה שנחתם בין הקבלן לבין המשרד לרבות לעניין סדרי הפרסום, ההרשמה וההקצאה וכיו"ב.

תוצאות תקינות של הפיקוח יהוו תנאי לשחרור ערבויות.

- פרסום

קבלת היתר בנייה מהרשות המקומית, אישור היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה ואישור המנהל או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט מהווים תנאי מקדמי לפרסום הדירות ע"י החברה.

להלן תהליך הפרסום:

  - לאחר אישור מחירי הדירות (סעיפים 5.2 עד 5.6) יעביר הקבלן/יזם למנהל אגף בכיר (נכסים ודיור) או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט את נוסח המודעה המיועדת לפרסום.

  - מנהל אגף בכיר (נכסים ודיור) או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט יאשר את נוסח המודעה בתוך 14 יום מקבלת הנוסח ויודיע על כך לקבלן/יזם ולמחוז הרלבנטי.

  - הקבלן/יזם יתחייב לפרסם את הדירות ומחיריהן כפי שאושרו ע"י מנהל אגף בכיר (נכסים ודיור) או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט, וכמו כן את כמות הדירות המוצעות למכירה, במודעה ב- 3 עיתונים יומיים - שניים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ ואחד בשפה הרוסית.

  - פרויקטים של בנייה לציבור בעל צביון דתי יפורסמו בעיתונים המיועדים לציבור זה. שניים בעיתונים המיועדים לבעלי צביון דתי לכל זרמיו ועדותיו ואחד בעיתון נפוץ.

בנוסף, המשרד רשאי להורות לקבלן/יזם באלו עיתונים יש לפרסם.

  - המודעה תפורסם במשך שלושה סופי שבוע לפחות ובגודל מודעה שלא יפחת מ- 15X20 ס"מ; הפרסום יובלט במסגרת מתאימה.

במקרים בהם הפרויקטים הינם בהיקף של 30 "דירות קטנות" ומטה, ניתן יהיה באישור מיוחד של המנהל או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט לפרסם מודעות קטנות יותר (בגודל 12X15). הקבלן/יזם צריך לפרסם את הדירות מיד עם התמלאות כל התנאים דלעיל.

  - משרד רשאי לפרסם מטעמו מידי פעם מודעות בדבר מחירי הדירות כפי שאושרו ע"י המשרד לקבלנים/יזמים שונים, וכן מודעות לציבור בדבר הקפדה על רכישת הדירות במחירים שאושרו ע"י המשרד.

למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן/יזם אינו רשאי להתחיל במכירת הדירות, חלקן או כולן, ללא קבלת אישור למחירי הדירות ונוסח הפרסום, כאמור לעיל.

  - הפרסום ואישור מחירי הדירות יינתנו לכל הדירות ששווקו במסגרת המתחם.

בקשה של היזם/קבלן לפרסם רק חלק מהדירות במתחם, תידון ע"י המנהל לאחר קבלת בקשה מפורשת בכתב ובמידה ויאושר, יינתן לכך אישור בכתב מאת המנהל.

- הרשמה לזכאים

  - הקבלן/יזם יבצע הרשמה לדירות המיועדות לזכאי משהב"ש (עפ"י ההגדרה) קודם מכירתן. ההרשמה תימשך שלושה שבועות במקביל לפרסום בעיתונים ומשרדי ההרשמה יהיו פתוחים בתקופת הפרסום מידי יום במשך 6 שעות לפחות בימי חול, ו- 4 שעות לפחות בימי ו' וערבי חגים.

  - הקבלן/יזם ירשום את הפונים לקניית הדירות המיועדות לזכאים  על גבי טפסי הרשמה הממוינים לפי קבוצת זכאות וקבוצת עדיפות (דוגמא בנספח י"א).

  - על הנרשם ובן/ת הזוג להיות נוכחים בהרשמה; במידה ונרשם אינו מסוגל להגיע להירשם, יזהה מיופה הכוח את עצמו בעזרת תעודות הזהות שלו ושל הנרשם וכמו כן יציג ייפוי כוח נוטריוני מטעם הנרשם (החברה תצלם עותק מייפוי הכוח ותצרף אותו לתיק הנרשם.

  - כל נרשם יצרף את המסמכים הבאים:

- צילום קריא של תעודת הזהות כולל הספח המציג את פרטי הילדים ותאריך לידתם.

פקיד הקבלן/יזם יאשר בחתימתו שצילום תעודת הזהות אכן מתאים למקור.

- צילום קריא של תעודת זכאות התקפה בעת הרישום שעל גביה מוטבעת הטבעה מקורית של חותמת עם עותק נאמן למקור של פקיד הבנק המאשר זאת בחתימתו.

ההקצאה נקבעת רק על סמך הנתונים בתעודת הזכאות ולכן ניתנת ארכה לעדכון תעודת הזכאות עד 10 ימים לאחר מועד סגירת ההרשמה לפרויקט.

- פרטים לאיתור הנרשם: מספרי טלפון וכתובת עדכנית.

- הריון מחודש חמישי ומעלה – אישור מרופא של מוסד רפואי המפרט את חודש ההיריון.

- אישור המעיד על נכות – נכה כסא גלגלים: אישור משרד הבריאות או משרד הביטחון, מוגבל בניידות 80% לצמיתות: אישור המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון או משרד הבריאות המפרט את סוג ואחוז הנכות

  - בעת ההרשמה "לדירות קטנות" ימסור הקבלן/יזם למשתכן את הפרטים  הבאים ויחתימו על טופס הרשמה לרכישת דירה (נספח כ') וימצאו לנרשם עותק של הטופס שיהווה אישור להרשמה.

- פירוט סדרי העדיפויות כמפורט בנספח י"ג.

- שיטת ההקצאה.

- ההתניה לגבי איסור מכירת הדירה 5 שנים ומשמעות הפרת התניה זו.

- כמות הדירות המוצעות למכירה.

- פרטים לגבי הבניינים ומיקום הדירות בבניינים.

- הצגת תוכניות דירה טיפוסיות.

- מחירי הדירות בפרויקט.

- נוסח חוזה המכר.

- המועד הצפוי לקבלת תוצאות ההקצאה.

- אישור הרשמה בכתב.

- קבלה על דמי הרשמה (אם שולמו).

  - החברה רשאית לגבות דמי רישום בעת ההרשמה "לדירות הקטנות" שלא יעלו על 3,000 ש"ח, אשר ייכללו במסגרת מחיר הדירה לזוכים בהקצאה.

לאחר ביצוע ההקצאה, החברה תחזיר את מלוא דמי הרישום לכל הנרשמים שלא זכו תוך שבועיים מיום ההקצאה, לכל המאוחר.

לזוכים שלא יממשו את זכייתם יוחזרו דמי הרישום בניכוי 1,000 ש"ח, תוך שבועיים מיום ההודעה על אי מימוש הזכייה, לכל המאוחר.

החזר דמי הרישום יבוצע ללא כל הצמדה ו/או ריבית.

  - בתום הפרסום ולאחר סגירת ההרשמה תעביר החברה למחלקת האכלוס של המשרד במחוז הרלבנטי את טופסי ההרשמה בצירוף המסמכים הנלווים.

- מיון הנרשמים והקצאה

  - מחלקת האכלוס במחוז ומי מטעמה, תמיין את הנרשמים הזכאים עפ"י החומר שהומצא ע"י החברה עד למועד המיון בלבד. לאחר סיום המיון וההקצאה יוחזר החומר חזרה לחברה. המיון יבוצע לגבי נרשמים שבידם תעודת זכאות תקפה בלבד ועפ"י סדר העדיפויות המפורט בנספח י"ג.

  - המשרד יעביר את תוצאות המיון לקבלן/יזם בצירוף הוראות לקיום ההקצאה.

  - נציג המחוז יקיים את ההקצאה בנוכחות נציג נוסף שימונה מטעם המשרד (נציג ממינהלת הפרויקט) ובנוכחות רואה חשבון או עורך דין של החברה.

לריכוז נתוני הנרשמים ותוצאות ההקצאה תשתמש החברה בטופס שדוגמתו בנספח י"א.

  - כתיבת פרוטוקול ההקצאה והפצתו הינה באחריות נציג המחוז. על הפרוטוקול לכלול בין היתר רשימה מודפסת של תוצאות ההקצאה עפ"י סדר עולה. הפצת הפרוטוקול למשרד תיעשה בתוך שבוע ממועד ההקצאה.

תוצאות ההקצאה יפורסמו באופן ברור במשרדי המכירות ובמשרדי החברה  לעיון הרוכשים.

  - לאחר קיום ההקצאה הקבלן/יזם ישלח מיידית מכתבים רשומים למשתכנים שזכו, בהם יצוין דבר זכייתם והמועד בו הם צריכים לחתום על חוזה לרכישת הדירה וכן יצרף את טיוטת חוזה המכר. על החברה לשלוח מכתבים ליתרת הנרשמים שלא זכו בהקצאה המפרט את דירוגם.

הקבלן/יזם יתחיל להחתים את המשתכנים על חוזי הרכישה לא לפני שבועיים ממועד שליחת מכתבי הזכייה וחוזה המכר.

  - מיד לאחר מועד ההקצאה יאפשר הקבלן/יזם לשאר הנרשמים שלא זכו, לעיין בחוזה המכר במשרדי המכירות ובמשרדי החברה.

- מכירת הדירות

  - החברה תזמין את הנרשמים לפי סדר תוצאות ההקצאה על מנת לבחור דירה בפרויקט (רק בדירות המיועדות לזכאי משב"ש) ותחתימם על טופס "סדר זכייה בהקצאה" (נספח יד') ועל טופס הצהרה לזוכים בפרויקט "מחיר למשתכן" (נספח יט').

לזוכה ייקבע מועד לבחירת הדירה 4 ימי עבודה לאחר קבלת ההודעה על  הזכייה ועל הזוכה להחזיר תשובה תוך 2 ימי עבודה על איזו דירה בחר. במידה והזוכה לא יגיע לחתום על החוזה בתאריך שנקבע עימו, החברה תשלח אליו מכתב רשום ובו מועד חדש לשבוע לאחר מכן.

זוכה שיוותר על זכותו לרכוש דירה, יוחתם על טופס ויתור (נספח טו') ויוחזרו לו דמי הרישום, באם נגבו, בניכוי 1,000 ש"ח.

  - היה, ומספר הנרשמים קטן ממספר הדירות, הקבלן/יזם נדרש למכור את הדירות הנותרות לנרשמים זכאים (בלבד), באופן שוטף לפי "כל הקודם זוכה" עד המועד האמור עפ"י סעיף 3.5 לעיל.

  - אם לא נמכרו כל הדירות הקטנות עד תום התקופה המצוינת בחוזה, רשאי הקבלן/יזם למכור את הדירות בשוק החופשי במחיר שאושר לו ע"י משהב"ש. החברה תודיע בכתב למשרד על דבר רצונה למכור את "הדירות הקטנות" בשוק החופשי ותקבל את אישור המשרד בכתב לפני עשותה כן.

  - דייר שרכש דירה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן" לא יהא רשאי למכור את דירתו במשך 5 שנים מיום קבלת החזקה.

הערת אזהרה על עניין זה תירשם אצל רשם המקרקעין או בחברה האחראית לביצוע הליכי הרישום והליכי העברת זכויות עד לרישום במירשם המקרקעין. זוכה שהפר הוראה זו ומכר את דירתו לפני תום התקופה האמורה ישלם פיצוי מוסכם וקבוע מראש למשרד הבינוי והשיכון בסך של 75,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום חתימת החוזה עם החברה ועד לתשלום בפועל.

עד למועד אכלוס דייר יוכל לבטל את רכישתו, ולהחזיר את הדירה בהתאם לחוזה המכר שנחתם בינו לבין החברה. החברה תמכור אותה בהתאם לכללים הנהוגים בפרוייקט.

  - מכירת דירות שאינן "דירות המיועדות לזכאים" (עפ"י ההגדרה)

הקבלן/יזם רשאי למכור יחידות דיור שאינן "דירות קטנות" בשוק החופשי ובכפוף למחירים להלן:

במתכונת "מחיר למשתכן" מחיר הדירות לא יעלו על המחירים שנקבעו במכרז ואושרו ע"י המשרד.

במסלול "מחיר למשתכן - דירות קטנות" מחיר הדירות יהיה בהתאם לקביעת הקבלן/יזם.

  - הקבלן/יזם ידווח בכתב, באמצעות הטופס המיועד לכך, על קצב מכירת כל הדירות למשרד מידי חודש לפחות.

- התחייבויות החברה

  - החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על-מנת לקבל את אישור היחידה  לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה בתוך שנה מהיום הקובע. חברה שלא תקבל אישור כאמור תובא לדיון בוועדת חילוטים.

  - החברה מתחייבת ליידע ולקבל מראש את אישור ועדת מכרזים עליונה בכל שינוי תב"ע שברצונה לבצע בקרקע המוקצית.

  - מוסכם בזאת כי החברה תפעל למכירת הדירות ולאכלוסן ותישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.

  - החברה מתחייבת לא להשכיר את הדירות, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מהמנהל.

  - החברה אינה רשאית להשאיר ברשותה כל חלק מן הרכוש המשותף וכן את זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות (העכשוויות והעתידיות) ולא להצמידן באופן גורף לדירה ספציפית.

  - החברה אינה רשאית להצמיד למי מיחידות הדיור כל חלק מהרכוש המשותף  למעט חניה, מחסן וחצר פרטית הצמודה לדירה.

  - מבלי לגרוע מהוראות נוהל זה, הצדדים מסכימים כי במקרים בהם תמכור החברה את הדירות שלא בהתאם להוראות הנוהל, ינקוט המשרד נגדה בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות חילוט הערבות "לביצוע עבודות הבנייה ולקיום הליכי מכירת הדירות", עריכת שומה חדשה לקרקע ופסילת החברה מהשתתפותה במכרזי משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל.

- תנאים מחייבים בחוזה עם הרוכש

בכדי למנוע מקרים בהם יהיו בחוזה בין הקבלן/יזם לרוכש הדירה תנאים מקפחים לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, יש לכלול בחוזה הוראות המבוססות על הוראות החוק השייכות לעניין; פירוט התנאים ראה בנספח ט"ז.

תנאים אלו יבדקו ע"י מינהלת הפרוייקט.

____________

מרדכי מרדכי

המנהל הכללי
נספח א'

תהליך השיווק  במסלול מחיר דירה למשתכן

| אגף נכסים ודיור | הקבלן/יזם הזוכה | מחלקת האכלוס במחוז |
| --- | --- | --- |
| 1. קביעת תמהיל הדירות לזכאים - כולל דירות קטנות (גדלי דירות ואחוז מכלל הפרוייקט) 2. הכנת המכרזים 3. קביעת הקבלן הזוכה בוועדת מכרזים משרדית להקצאת קרקע לבניה | 4. ימציא ערבויות, יתחייב ללוחות זמנים ויחתום על חוזה מול משב"ש 5. תנאי מקדמי לפרסום הדירות א. קבלת היתר בניה מהרשות המקומית ב. אישור היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה ג. אישור מינהלת הפרוייקט 6. יגיש את כל המסמכים שבנספח ז' לאגף נכסים ודיור או מי מטעמו (מינהלת הפרוייקט) ויקבל אישור מחירים לפרויקט ואישור נוסח חוזה המכר. 7. יגיש נוסח פרסום לאגף נכסים ודיור או מי מטעמו או מינהלת הפרוייקט ויקבל אישור פרסום לפרויקט 8. יבצע הרשמה לזכאים ועם סיומה, יגיש את כל החומר ממוין לפי קבוצות זכאות למחלקת האכלוס במחוז הרלוונטי. במקביל יהיה רשאי הקבלן להתחיל למכור דירות שאינן להקצאה בהתאם לתנאי המכרז. 11. באחריות הקבלן להודיע לנרשמים על מיקומם בהקצאה 12. יזמין הזוכים לפי סדר תוצאות ההקצאה לבחור דירה בפרוייקט. 13. ימכור הדירות לפי תנאי המכרז. במהלך הבניה יקיים פיקוח ישיר על ביצוע עבודות הבניה באמצעות מהנדס או הנדסאי רישוי מטעמו. | 9. תמיין הנרשמים הזכאים לפי סדרי עדיפויות 10. תערוך הקצאה בנוכחות הקבלן, נציגי המחוז ומינהלת הפרוייקט. באחריות המחוז לפרסם את פרוטוקול ההקצאה. |

נספח ב'

תהליך הקצאת קרקע לבנייה (ועדת מכרזים משרדית) – בניית חברות

| ועדת מכרזים | תכנון והנדסה | פרוגרמות | נכסים ודיור | מחוז | חברות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אגף פרוגרמות + מינהל תכנון והנדסה + המחוז קביעת הגורם המפתח ושיטת הפיתוח קביעת שיטת השיווק וגודל מתחמי השיווק עפ"י המלצת אגף נכסים ודיור והמחוז | העתק בדיקת חומר המכרז ודיווח לאגף פרוגרמות ונכסים ודיור שהחומר תקין קביעת גובה העלויות של עבודות הפיתוח הכללי והעברת הממצאים לאגף פרוגרמות | העתק 1. השלמת חישוב חיובי הפיתוח 2. חלוקת חיובי הפיתוח למגרשים והעברתם לאגף נכסים ודיור | העתק העתק העתק | 1. בדיקת החומר 2. הכנת תיק מכרז 3. הפצת המכרז 4. עריכת סיור קבלנים והפצת פרוטוקול הכנת חומר למכרז והעברתו לתכנון והנדסה ונכסים ודיור מנהל המחוז ממנה נציג מטעמו למכרז/ים | דיור והחלטה על החברה הזוכה בועדת מכרזים להקצאת קרקע לבנייה הגשת הצעות |

נספח ג'

אופן חישוב שטח הדירה (שינוי והשלמות להנחיות לעבודות תכנון - 2.4)

- שטחים בתוך הדירה:

| אלמנט | שטח פנים הדירה | רכיבים כלולים בשטח הדירה | מחיר למ"ר / הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. השטח מתחת לקירות הפנים. | נכלל |  |  |
| 2. השטח מתחת לקירות חוץ וציפויים (למעט טיח חוץ וחיפוי קרמי). | נכלל |  | עפ"י הנחיות לחישוב חיפוי אבן. |
| 3. ממ"ד. | נכלל |  |  |
| 4. עלית גג. | נכללת כאשר: 1. נועדת למטרה עיקרית ובחלקה העליון גובהה לפחות 2.50 מ'. 2. נגישה ע"י מדרגות בנויות מהדירה. |  | עפ"י מחיר "לעלית גג". רק לגבי החלק שגובהו 1.80 מ' ומעלה. |
| 5. מפלס בתוך חלל הדירה (גלריה). | נכלל ובתנאי שגובהו 2.50 מ' לפחות. |  |  |
| 6. מהלך מדרגות פנימי לקומה נוספת בדירה. | נכלל |  | שטח ההשלכה האופקי של מהלך המדרגות לכל גובהו יחושב למכירה פעם אחת בלבד. |
| 7. מסתור כביסה בנוי. | לא נכלל | לא נכלל |  |

- מרפסות, משטחים ומבואות:

| אלמנט | שטח פנים הדירה | רכיבים כלולים בשטח הדירה | מחיר למ"ר / הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. מרפסת במפלס הדירה. | איננה נכללת | אינה נכללת | 1. עפ"י מחיר מרפסת 2. רק במידה וקיימת גישה פרטית וישירה מהדירה למרפסת באמצעות מהלך מדרגות מבונה 3. ייכללו רק השטחים המאפשרים שימוש ואשר רוחבם נטו מ- 1 מ' ומעלה. |
| 2. מרפסת שאיננה במפלס הדירה. | איננה נכללת | איננה נכללת | תשויך לדירה: 1. רק במידה וקיימת גישה פרטית וישירה מהדירה למרפסת באמצעות מהלך מדרגות מבונה. 2. המרפסת איננה כוללת מתקנים משותפים. 3. רוחבה מ- 1 מ' ומעלה. ע"פ מחיר מרפסת. |
| 3. משטחים מרוצפים צמודים לדירת בק. הקרקע ובמפלס הדירה בשטח של לפחות 2.50 x 1.60 מ' או 2.50 x 3.00 מ' לדירות לאוכלוסיה בעלת צביון דתי. | אינם נכללים | אינם נכללים | 1. כאשר ההפרש ביניהם לבין מפלס הגינה הדירתית אינו עולה על 0.50 מ': עפ"י מחיר מ"ר של חצר פרטית צמודה לגינה. 2. כאשר ההפרש האמור הוא 0.50 מ' ומעלה: עפ"י מחיר מרפסת ובתנאי שכוללת מרצפי בטון וביסוס. 3. כל הנ"ל בכפוף לאישור פרטי הביצוע ע"י היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה. 4. שטח למכירה ינוע בין 30% ל- 50% משטח הגינה ובתנאי שלא יעבור סך של 20 מ"ר. שטח גדול יותר באישור מיוחד מהיחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה. |
| 4. מבואת כניסה פרטית לדירה. |  | נכללת ובתנאי שהינה מקורה וסגורה מ- 3 קירות לפחות ומשרתת את הדירה עצמה בלבד. |  |
| 5. בליטות, כרכובים, גגונים מעל כניסות ויציאות הבולטים מעבר לקירות החוץ. | אינם נכללים | אינם נכללים |  |
| 6. משטחים מרוצפים לגישה לדירה. |  |  | 1. במידה וכלולים בשטח החצר הפרטית - עפ"י מחיר מ"ר חצר. 2. במידה ואינם – לא לחישוב. |

- מדרגות גישה, חדרי מדרגות:

| אלמנט | שטח פנים הדירה | רכיבים כלולים בשטח הדירה | מחיר למ"ר / הערות |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. מסד. | אינו נכלל | אינו נכלל | כלול במחיר הדירה |  |
| 2. מדרגות גישה לבנין. | אינו נכלל | אינו נכלל |  | כלול במחיר הדירה |
| 3. גשר כניסה לבנין/לדירה. | אינו נכלל | אינו נכלל | כלול במחיר הדירה |  |
| 4. מבואת /לובי כניסה, חדרים משותפים מחסנים משותפים, חדרי עגלות, חדרים טכניים, ק. עמודים וכו'. | אינם נכללים | אינם נכללים | כלול במחיר הדירה |  |
| 5. חניות מקורות/לא מקורות, צמודה/לא צמודה | אינה נכללת | אינה נכללת | כלול במחיר הדירה |  |
| 6. חדר מדרגות ומעברים בבנין. | אינם נכללים | נכלל החלק היחסי של הדירה באותה קומה בלבד ובתנאי שחדרי המדרגות והמעברים מקורים וסגורים. | 1. לצורך תמחור יחושב השטח האפקטיבי בלבד (לא כולל ארונות חשמל, פירים, ח. מונים, ח. דוודים וכו'). 2. בקומה טיפוסית – עפ"י שטח ההשלכה האופקית של משטחי מערכת המדרגות האופקיים והמשופעים באותה קומה בלבד ובחלוקה יחסית לשטחי הדירות. 3. בקומה שאיננה טיפוסית (ק. גג, ק. כניסה, וכו') עפ"י שיטחה המוצמד לדירה דומה בק. טיפוסית (גם אם מס' הדירות קטן יותר). * דירות דומות: דירות שמרכיביהן זהים ואין שוני מהותי בין שטחיהן. 4. כאשר לא ניתן לאפיין בבנין קומה טיפוסית יחושב שטחן עפ"י התכנון והמעברים ובכפוף לסעיף 5 לעיל. 5. שטח ח. המדרגות המירבי לחישוב דירת 3 חדרים - 15% משטח הדירה עצמה או יותר עפ"י אישור מיוחד מהיחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה. 6. ח. מדרגות ומעברים למחסנים לא ייכללו בשום מקרה בשטח הדירה. 7. גרם מדרגות נפרד ובלעדי לדירה שאיננה במפלס הכניסה יחושב עפ"י סעיף 5 הנ"ל. |  |
| 7. דירה הכוללת 2 קומות או יותר ומשורתת מח. המדרגות בבנין. |  | נכלל החלק היחסי של הדירה בח. המדרגות ומעברים רק בק. הכניסה לדירה ועפ"י שטחם בקומה זו (נכלל פעם אחת בלבד) |  |  |
| 8. דירה בעלת כניסה נפרדת שאיננה משורתת (מח. המדרגות בבנין). |  | לא נכללים בשטחה תוספות בגין מעברים וח. מדרגות. |  |  |
| 9. פיר מעליות (החלל בלבד) | לא נכלל | לא נכלל |  |  |
| 10. גגות | לא נכלל | לא נכלל | לא ניתן למכור ולהצמיד לדירה |  |

- מחסנים:

| אלמנט | שטח פנים הדירה | הצמדות לשטח הדירה | מחיר למ"ר / הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. מחסן פרטי (כניסה מהדירה ו/או כניסה נפרדת). | אינו נכלל | אינו נכלל | - עפ"י מ"ר מחסן. - מחסן המחושב כשטח שרות בהיתר הבנייה אינו יכול להיחשב כחלק משטח הדירה. |
| 2. מהלך מדרגות למחסנים. | אינו נכלל | אינו נכלל | לא לחישוב. |
| 3. מעברים למחסנים. | אינם נכללים | אינם נכללים | 1. יחושב החלק המוביל למחסן בלבד באותו מפלס. 2. לתמחור יחושב שטח המעבר הצמוד לחזית הכניסה למחסן בלבד ובכל מקרה לא יותר מ- 50% משטח המחסן. |
| 4. מחסנים משותפים | אינם נכללים | אינם נכללים | לא לחישוב. |

נספח ד'

רשימת תוכניות ומסמכים נדרשים

לצורך אישור מחירים בפרוייקט "מחיר למשתכן"

- אישור ליווי התכנון חתום ע"י נציג המחוז הרלבנטי במשרד הבינוי והשיכון.

- אישור הבקרה חתום ע"י היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה שבמשרד הבינוי והשיכון.

- תוכנית הגשה חתומה ע"י היחידה לתכנון ובקרת מבנים במינהל תכנון והנדסה שבמשרד הבינוי והשיכון.

- היתר בניה (לעבודת בינוי) ותוכנית הגשה חתומה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.

- חישובי מסגרת לפי טיפוס דירה חתום ע"י האדריכל המתכנן.

- תצהיר האדריכל המתכנן/ מודד מוסמך לגבי שטחי הגינות.

- מפת חתכים לרוחב חתומה ע"י מודד מוסמך / אדריכל נוף.

- סל שיפורי סטנדרט על בסיס דקל לקבלנים ראשיים.

- טבלת ריכוז שטחי הדירות ומספריהן חתומה ע"י האדריכל המתכנן והחברה בציון הדירות המיועדות לזכאים.

- חוזה מכר שבין החברה לרוכשי הדירות.

- חתך קיר טיפוסי כאשר מתוכנן חיפוי אבן, חתום ע"י המתכנן.

- טבלת ריכוז שטחי מחסנים ומספריהם חתומה ע"י המתכנן.

נספח  ה'

הצהרה על בחירת פריסת תשלומים

חברה	____________

פרוייקט____________	מס' יח"ד ___________

שם	____________	 	מס' ת.ז.  ____________

מס' בניין ___________		מס' דירה ___________ ,

אני הח"מ מצהיר כי הובאה לידיעתי פריסת התשלומים להלן אשר הינה הפריסה המחוייבת ע"י משרד הבינוי והשיכון בפרוייקט "מחיר למשתכן":

במועד החתימה על זכרון הדברים	עד 10,000 ₪

במעמד חתימת החוזה	עד 20% ממחיר הדירה

אם סכום המשכנתא לזכאים שהרוכש מקבל עולה על 20% ממחיר הדירה רשאי הרוכש להקדים תשלום לקבלן עד לגובה המשכנתא (לזכאים)

מיום חתימת החוזה			פריסה שווה של תשלומים ועד לסיום הבנייה

סיום הבנייה (קבלת טופס 4)		סך התשלומים לא יפחת מ – 90% ממחיר הדירה

עד מועד האכלוס			השלמת יתרת מחיר הדירה (100%)

אני הח"מ מצהיר כי בחרתי בפריסת תשלומים שונה מכפי המוצגת לעיל.

פריסת התשלומים שבחרתי מוצגת בנספח התשלומים לחוזה המכר עם החברה.

הנני מתחייב כי לא יהיו לי כל טענות לעניין אי התאמת פריסת התשלומים שבחרתי עם פריסת התשלומים הקבועה בכללי פרוייקט "מחיר למשתכן".

תאריך  ___________			חתימת הרוכש ___________

נספח ו'

תוספות מאושרות למחיר הדירה - תכנית "מחיר דירה למשתכן"

(סעיף 8.10 לנוהל)

| שיפורי סטנדרט (סעיף 8.10.1) | סך שיפורי הסטנדרט לא יעלה על 5% ממחיר הדירה המירבי והסופי למשתכן. שיפורי הסטנדרט יימכרו ישירות ע"י הקבלן / יזם. |
| --- | --- |

|  | תוספת הבניה | מחיר מירבי למ"ר של תוספת הבניה/ שטח חצר | מגבלות והתניות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | מרפסת הצמודה לדירה ( סעיף 8.10.2) | עד 12% מהמחיר המירבי והסופי למ"ר | בדירות המיועדות לזכאים ניתן לחייב עבור מרפסות עד 50% משטח הדירה |
| 2. | מחסן (סעיף 8.10.3) | עד 50% מהמחיר המירבי והסופי למ"ר | השטח המירבי המאושר לחיוב עבור מחסן לדירה יהיה עד 10% משטח הדירה כפי שאושר באישור המחירים |
| 3. | עלית גג המשמשת למגורים (סעיף 8.10.4) | עד 60% מהמחיר המירבי והסופי למ"ר | עלית גג לא תאושר ל"דירות זכאים" |
| 4. | חצר פרטית הצמודה לדירה | עד 160 ש"ח למ"ר | לשיפוע (מקורי) של עד 15% |
|  | (סעיף 8.10.5) |  |  |
|  |  | עד 370 ש"ח למ"ר | לשיפוע (מקורי) של 15% ומעלה |

נספח ז'

טופס בקשה לשיפור סטנדרט

תאריך:___________

לכבוד

חברת _________________

הנני רוכש דירה מס' ________ בבניין מס' ___________. ברצוני לרכוש את התוספות שיפורי סטנדרט המפורטים מטה. ידוע לי, כי סה"כ עלות התוספות היא ________ לפי מדד תשומות הבניה לחודש _______ ( _____נק') ולא יותר מ- 5% ממחירה המירבי והסופי של הדירה.

| מס' רץ | מספר סעיף מחירון מאושר | תאור השיפור | יחידה | כמות (ביחידות) | מחיר ליחידה*) (ש"ח) | סה"כ עלות השיפור (ש"ח) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים להלן נכונים למדד חודש ____ (___ נק')

סה"כ:	_____________

הצמדה: _____________

מע"מ:	_____________

סה"כ (כולל הצמדה ומע"מ)	_____________

על החתום:

_____________________	____________________

חתימת המוכר	חתימת הקונה

_____________________	____________________

תאריך	תאריך

- במקרה של פריט משופר - הפרש המחיר ליחידה בין הפריט הסטנדרטי למשופר. במקרה של תוספת פריט  - המחיר המלא ליחידה.

נספח ח'

פיקוח על הבנייה מטעם המשרד

- המשרד יבצע פיקוח על בנייתן של יחידות הדיור והפיתוח הצמוד. הפיקוח יבוצע ע"י מפקח מטעם המשרד או חברות פיקוח המועסקות באתר הבנייה כל פעם שיידרש, אבל לא פחות מפעמיים בשבוע.

- המפקח יוודא כי באתר נמצאים המסמכים הבאים:

- סט תכניות מושלם.

- הנחיות ביסוס.

- היתר בנייה.

- מפרט טכני לפי חוק המכר, (קיומו באתר הינו תנאי הכרחי להתחלת מכירת הדירות).

- אישור מודד מוסמך על סימון המגרש והמבנים.

- יומן פיקוח.

- לוח זמנים מפורט במסגרת תקופת הביצוע שבחוזה.

- פרוגרמת בדיקות וחוזה עם המכון הבודק.

- אישור מרכז הבקרה ואישור חישוב תרמי.

- רשימת המתכננים וקבלני משנה המועסקים בפרוייקט.

- פיקוח המשרד יבדוק כי המפקח מטעם הקבלן/יזם ממלא את חובותיו המפורטות בנספח ג' שלהלן, ויבצע את הפעולות הבאות:

- יבדוק כי מפקח מטעם הקבלן/יזם ממלא יומן הפיקוח.

- יעקב אחר התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים, וידווח בסוף כל חודש על התקדמות העבודה על גבי טופס י.ב.מ. שבתוקף.

- יבדוק קיום בדיקות חומרים לפי פרוגרמת הבדיקות, ומעקב אחר התוצאות.

- יוודא כי מתכנני המבנים ביצעו את המוטל עליהם במסגרת הפיקוח העליון של המתכנן, מכוח חוק התכנון והבנייה, וכי קיים דו"ח כתוב מכל ביקור האתר.

- במידה והמתכננים העירו הערות על ליקויים, לוודא קיום אישור המתכנן שהליקויים תוקנו.

- יערוך בדיקות מדגמיות בתחומים הבאים:

- שימוש בחומרים בעלי תו תקן.

- יבקר במבנים כדי לוודא כי המפקח העצמי בודק ביצוע הנדסי נאות, ומתריע על ליקויים. במידת הצורך הבודק יתייעץ עם המהנדסים המקצועיים שבמחוז.

- התאמת הביצוע למפרט חוק מכר דירות.

המפקח ישים דגש מיוחד על ביצוע השלד בהתאם לתכניות ועל ביצוע הגמר ברמה הנדרשת עפ"י תכנון והנחיות משרד הבינוי והשיכון, וכן התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר.

- פיקוח המשרד כאמור, אינו גורע מאחריותה המלאה של החברה ו/או המפקח מטעם החברה לטיב ואיכות העבודה ולביצועה עפ"י הוראות חוזה זה, ועפ"י כל דין ולא משחרר את החברה מהתחייבויותיה כלפי צד ג' על פי הוראות חוזה זה ועל פי כל דין. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בפיקוח המשרד כאמור כדי להטיל על המשרד כל אחריות שהיא.

- המשרד יבצע פיקוח ישיר על "השלמת עבודות הפיתוח הכללי", כמפורט בפרק ב' לחוזה זה.

- מפקח מטעם המשרד ידווח למנהל החטיבה הטכנית ולמנהל אגף בכיר (נכסים ודיור) /למנהלת הפרוייקט בכל אחד מהמקרים הבאים:

- במקרה של פיגור בלוח הזמנים, שיש בו משום הפרת חוזה.

- במקרה שהיזם/קבלן לא תיקן את הליקויים עליהם התריע המפקח.

(ז1) אי-עמידה בלוח זמנים

לא עמד היזם/קבלן בלוח הזמנים שבחוזה, יודיע על כך מנהל החטיבה הטכנית ללשכה המשפטית, לאגף נכסים ודיור ולמינהל תכנון והנדסה.

החלטת הנהלת המשרד תימסר ליזם/קבלן ולמחוז תוך 14יום מתאריך קבלת המידע.

במקרה של פיגור העולה על חודשיים, בהתייחס ללוח הזמנים המפורט, יוציא מנהל מינהל ההנדסה התרעה ליזם/קבלן.

(ז2) אי-טיפול בליקויים

במקרה של אי-טיפול בליקויים לאחר כל התרעות המפקח ושל המשרד, יפעל המשרד כדלקמן:

יודיע על כך בכתב למתכננים האמורים לבצע פיקוח עליון על התכנון.

ימסור לרשות המקומית את ממצאי הבדיקה לגבי הליקויים (וזאת לצורך עיכוב הוצאת טופס 4).

מנהל מינהל ההנדסה ישקול להשעות את זכות היזם/קבלן להשתתף במכרזים הממשלתיים ובמידה וכן, יביא הנושא לדיון והחלטה בוועדת המכרזים המשרדית להתקשרויות ע"י קבלנים (נוהל 04/07).

נספח ט'

מפקח מטעם הקבלן/יזם

- החברה תקיים פיקוח ישיר על ביצוע עבודות הבנייה, הפיתוח הצמוד והשלמת עבודות הפיתוח הכללי שבטיפולה.

- הפיקוח יהיה על ידי מהנדס או הנדסאי רשוי בתחומי הנדסה אזרחית. החברה תמציא לאישורו של המנהל את שם המפקח מטעמה, לפני תחילת ביצוע עבודות כאמור.

- המנהל רשאי לדרוש החלפתו של המפקח, והחברה חייבת להחליף את המפקח מיד עם קבלת דרישת המנהל. המשרד לא ישא בהוצאות כלשהן, אם יהיו בגין הדרישה להחלפת המפקח.

- תפקידי המפקח של הקבלן/יזם

- המפקח אחראי שבאתר הבנייה ימצאו:

- סט תוכניות מושלם לביצוע העבודות

- היתר בנייה

- מפרט טכני לפי חוק המכר (לפני התחלת מכירת הדירות)

- לוח זמנים מפורט לביצוע במסגרת תקופת הביצוע שבחוזה.

- יומן עבודה

- הנחיות ביסוס

- פרוגרמת בדיקות וחוזה עם המכון הבודק

- אישור מודד מוסמך לסימון המגרש ושל המבנים

- ניהול יומן העבודה

המפקח יימצא יום-יום באתר הבנייה, לאורך כל הזמן שהקבלן מבצע עבודות, ויעקוב אחר ביצוע העבודות בהתאם לתכניות המאושרות.

המפקח ירשום ביומן העבודה את הפרטים הבאים:

- תיאור העבודות המבוצעות עם ציון הליקויים שמצא.

- חומרים שנשלחו לבדיקה לפי פרוגרמת בדיקות ותוצאות הבדיקות.

- תאריך הזמנת המתכננים לצורך פיקוח עליון מטעמם, תאריך הביקורים באתר הבנייה וצרוף דוחו"ת הביקורים ליומני העבודה.

- ציון אישור המתכננים שהליקויים תוקנו.

- ציון תעודות תו תקן של החומרים שהובאו לאתר הבנייה.

- דיווח על שלבי הבנייה בהתאם לסמלים שנקבעו, לצורך מעקב אחרי התקדמות הבנייה.

- דיווחים על ביצוע היסודות ועל יציקות הבטון יירשמו בטפסים המצ"ב כנספחים יז' ו- יח' והמהווים חלק בלתי-נפרד מיומן העבודה.

- מעקב אחר ביצוע היסודות

עם תחילת העבודה ינהל המפקח תיק מיוחד לביצוע היסודות, אשר יכלול את הפרטים הבאים:

- תוכנית יסודות מאושרת לביצוע.

- תוכנית מדידה של האתר הכוללת:

- מצב פני הקרקע בתחילת ביצוע היסודות

- מצב התכנון הסופי של פני הקרקע באתר

- דיווח על ביצוע היסודות בהתאם לטופס המוזכר בסעיף 2.

- דו"חות הביקור של יועץ הביסוס.

- אישור המפקח והערותיו לגמר ביצוע היסודות.

- בדיקת חומרים, טיב הביצוע ועמידה בלוח הזמנים

- המפקח ידאג שהמכון המוסמך יוזמן לנטילת חומרים לבדיקה בהתאם לפרוגרמת הבדיקות המפורטות בחוזה.

- אם תוצאות הבדיקות יהיו שליליות, יורה המפקח על עריכת בדיקות חוזרות.

- אם תוצאות הבדיקות החוזרות יהיו שליליות, ידווח המפקח למתכנן ויבקש חוות דעתו שתחייב את הקבלן.

- תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן העבודה.

- המפקח יבדוק ביצוע הנדסי נאות של כל העבודות נשוא החוזה ויתריע על כך ביומן.

- המפקח יבדוק התקדמות העבודה ועמידה בלוח הזמנים של החוזה. אם החריגה בלוח הזמנים היא של חודשיים ויותר יודיע על כך המפקח לבודק המשרד.

- ליקויים בבנייה

- מצא המפקח ליקויים בביצוע העבודות, ירשום הערותיו ביומן העבודה.

- חובה על הקבלן לתקן את הליקויים תוך זמן סביר ולפני שיחולו שינויים בשטח המונעים את תיקון הליקויים (כגון: כיסוי העבודות).

- במקרה שהליקויים לא יתוקנו על ידי הקבלן תוך זמן סביר ו/או אי-תיקון מיידי של ליקויים חמורים הדורשים טיפול מיידי ידווח המפקח למתכנן, יבקש את חוות דעתו וידאג שהקבלן יבצע את הוראות המתכנן.

- במידה והקבלן מסתייג מממצאי הפיקוח, יציין הסתייגויותיו ביומן העבודה תוך 7 ימים מתאריך רישום המפקח.

במקרה זה יעביר המפקח את הנושא להכרעת המתכנן המתאים.

החלטת המתכנן תרשם ביומן.

- השלמת המבנה ומסירתו

המפקח יוודא שהקבלן השיג את כל האישורים והתעודות הנדרשים להשלמת המבנה, בהתאם לכל דין.

אחריות המפקח אינה פוטרת חברה מאחריותה לטיב ולאיכות העבודה כאמור, ולביצוען עפ"י כל דין ועל פי הוראות חוזה זה.

נספח י'

דו"ח תקבולים מרוכשי הדירות בפרוייקט בש"ח

הדו"ח יכלול את כל הדירות בפרוייקט ויוגש בצרוף כרטיסי הדיירים

שם החברה	_______________

מס' יח"ד בפרוייקט	_______________

ישוב	_______________

|  |  |  | נתוני החוזים |  |  |  |  |  |  |  | נתוני תקבולים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | מס' ב נ י י ן | מס' ד י ר ה | שם רוכש/ ים | תאריך חתימת חוזה | סוג מדד הבסיס | ערך מדד הבסיס | מחיר הדירה עפ"י החוזה (כולל מע"מ) | מחיר שיפורי סטנדרט (כולל מע"מ) (מחוץ לחוזה) | מחיר מחסנים (כולל מע"מ) (מחוץ לחוזה) | סה"כ לתשלום ע"י הדייר (כולל מע"מ) | מדד בסיס בכרטיס | סה"כ תקבולים שהדייר כיסה על הקרן (כולל מע"מ) | סה"כ זיכוי /הנחה על הקרן (כולל מע"מ) | יתרת חוב לתשלום קרן |

דו"ח זה נכון לתאריך	____________

שם רו"ח החברה	______________

חתימת רו"ח החברה	______________

חתימה וחותמת החברה	______________

נספח י"א

טופס מיון / הקצאה לדירות זכאים

שם החברה:			קבוצת הזכאות:

שם האתר:

מס' יח"ד לזכאים:			תת קבוצת זכאות:

| מס' | שם משפחה | שם פרטי | מספר ת.ז. | מספר טלפון | רחוב ומספר בית | עיר | מיקוד | מועד הרשמה | מספר ילדים | תאריך נישואים (שדה חובה) | תוצאות ההקצאה | דירוג סופי | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

מחוז:

חתימת הנוכחים		     תאריך ביצוע מיון/הקצאה

נספח י"ג

סדרי עדיפויות למיון נרשמים במסלול  - מחיר דירה למשתכן

- נכים רתוקים לכסא גלגלים הזכאים בתוכנית "חסרי דירה".

לקבוצה זו לא תהיה מכסת דירות  ובין הנרשמים תתבצע הגרלה.

- משפחות חסרות דירה (כולל עולים) דרוג לפי מס' ילדים כלהלן:

(חלוקת האחוזים היא מהיתרה לאחר הקצאת הדירות לנכים, היתרה תחשב להלן כ-100% לצורך קביעת קבוצות הזכאות)

+7 ילדים	-	עד 30% מהדירות.

4-6 ילדים	-	עד 30% מהדירות.

1-3 ילדים	-	עד 20% מהדירות.

0 ילדים *	-	עד 20% מהדירות.

* בקבוצת נשואים ללא ילדים יכללו גם זוגות "עומדים להינשא" – זוג  "חסר דירה" שנרשמו לרבנות לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים והגישו בקשה לסיוע בדיור.

בכל אחת מהקבוצות האמורות תינתן עדיפות לפי וותק זכאות, כלומר ותק נישואים לזוגות (לפי תאריך יום הנישואים) או ותק חד הוריות למשפחות כאלו (לפי תאריך גירושים או תאריך התאלמנות או תאריך לידת ילד ראשון).

נכה המוגבל בניידות של 80% ומעלה לצמיתות ייכלל בתוך קבוצת הזכאות אליה משתייך לפי נתוניו האישיים ובמידה ועפ"י נתונים אלה הנכה ייכלל ברשימת הזכאים לרכוש דירה תינתן לו הזכות לבחור ראשון בקבוצה איזו דירה הוא מעוניין לרכוש.

הנחיות כלליות

- מספר הילדים לצורך המיון ייקבע עפ"י הרשום בתעודת הזכאות.

- באם כמות הנרשמים בקבוצה מסוימת קטנה מכמות הדירות המוקצות תעבור יתרת הדירות לקבוצה הבאה.

- באם אחד הזוכים לרכישת דירה יוותר על זכותו, זכותו עוברת לזוכה הבא מאותה קבוצת זכאות.

- עולים חדשים (לא מופיע תאריך נישואים בתעודה) - עולים שנישאו לפני העלייה לארץ – התאריך הקובע הינו תאריך קבלת מעמד עולה. עולים שנישאו לאחר עלייה – התאריך הינו תאריך הנישואין (תצורף תעודת נישואים).

- ידועים בציבור - התאריך הקובע הינו ע"פ הרשום בטופס ההצהרה החתום בפני עו"ד (טופס הממלאים בעת ההרשמה לסיוע בדיור שבו מצוין התאריך שממנו ואילך מנהלים משק בית משותף). במידה ואין ציון של יום בחודש, התאריך הקובע הינו, היום האחרון בחודש המצוין ובמידה ולא צוין החודש, התאריך הקובע הינו היום והחודש האחרון של השנה.

- זוגות חד מיניים - "מועד הנישואין" הקובע הינו תאריך בו נרשמו במשרד הפנים כנשואים. אם לא נישאו, יש לפעול לגביהם כפי שפועלים עם ידועים בציבור (סעיף 5 לעיל).

נספח י"ד

סדר זכייה בהקצאה – מכירת הדירות

שם פרוייקט

שם קבלן/יזם

מס' דירות לזכאים			מתוך		 כלל הדירות בפרוייקט

הצהרת הרוכש/ת

אני ____________________ (שם ומשפחה) בעל/ת ת.ז. מס' ________________ מצהיר/ה בזאת כי זכיתי בהקצאה במקום ________ (בהתאם למכתב רשום שנשלח אלי), וכי הוזמנתי למשרדי החברה על מנת לחתום על חוזה רכישת הדירה ביום ________ תאריך _________ בשעה _________ וכי הגעתי במועד הנקוב לבחירת דירה וחתימת חוזה.

חתימה וחותמת החברה	חתימת הרוכש/ת

לחילופין, הצהרת החברה

הנני מצהיר בזאת כי מר/גב' __________________	בעל/ת ת.ז. ________________ הוקצאו במקום __________, נשלח אליו/ה מכתב רשום ביום __________ ובו זומן/ה לפגישה במשרדי החברה ביום ________ תאריך _________ בשעה _________.

מר/גב' _____________ לא הגיע/ה לפגישה במועד הנקוב, אי לכך אנו רואים זאת כויתור על זכותו לרכוש דירה בהתאם לתוצאות ההקצאה.

מצ"ב צילום זיכויו עבור דמי הרשמה ע"ס 2,000 ₪.

חתימה וחותמת החברה	תאריך ושעה

נספח טו'

הצהרת ויתור על זכות לרכישת דירה

חברה	____________

שם ישוב ____________	מס' יח"ד ________	מס' יח"ד לזכאים  _________

שם נרשם ____________	 	מס' ת.ז.  ____________

שם נרשם ____________	 	מס' ת.ז.  ____________

זכיתי/זכינו בהקצאה הזכאים בפרוייקט במקום מס' 	 מתוך 	 זכאים שנרשמו.

אני/אנו מבקשים לוותר על הזכות לרכוש דירה בבחירה עפ"י מקומנו בהקצאה בפרוייקט הנ"ל.

עקב הויתור הנ"ל מוחזרים לי בזאת ע"י החברה סך 2,000 ש"ח (דמי ההרשמה בניכוי 1,000 ש"ח).

חתימה 			שם הנרשם			שם הנרשם

חותמת החברה			חתימה			חתימה

תאריך			תאריך			תאריך

נספח טז'

תנאים מחייבים בחוזה עם הרוכש

בכדי למנוע מיקרים בהם החוזה בין הקבלן לרוכש הדירה יהיו תנאים מקפחים לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג1982-, יש לכלול בחוזה הוראות המבוססות על הוראות החוק השייכות לעניין.

הוראות אלה דנות רק בנושאים שהינם טיפוסיים לחוזה מעין זה ושנתגבשו לגביהן הלכות.

מובן מאליו, שגם התנאים האחרים בחוזה מחייבים להתאים להוראות החוק ולמבחני הפסיקה.

הנושאים הם:

- תיאור הנכס

- מסירת הדירה:

- מועד המסירה

- שינוי במועד המסירה

- איחור בשל "כח עליון"

- פיצויים מוסכמים בשל איחור במסירה

- מסירת חזקה:

- העברת חזקה

- הודעה על מסירת חזקה

- עבודות פיתוח

- פרוטוקול מסירה

- שמירה על הנכס

- רישום הנכס:

- רישום הנכס כבית משותף

- רישום זכויותיו של הקונה

- איסור הצמדות לפי סעיף  17.6, 17.5 בנוהל

- תשלום התמורה

- ציון התמורה

- אופן ההצמדה

- ריבית פיגורים

- תשלומים נוספים

- תשלומים שביצע הקבלן עבור הרוכש

- סדרי התשלום

- איסור מכירת הדירה

- אחריות לליקויים ולאי-התאמות

- תקנון:

- הוראות התקנון בחוזה

- נטל הוצאות בגין דירות בבעלות הקבלן

- התערבות בתהליך הבנייה

- ייפוי כח

- רישום הערת אזהרה

- בטוחות

- החלפת בטוחות

- הסרת בטוחה

- שינוי בשיעורי מסים

- שינויים בחזית הבניין

- העברת זכויות רוכש הדירה

- העברת זכויות הקבלן

- הפרה

- ביטול חוזה

- אחריות הקבלן לפרסומים ולמצגים טרם חתימת החוזה

- בניה בדרך של "מימון בניה"

נספח יז'

דו"ח על ביצוע יסודות

| מחוז | ישוב | אתר | מס' יח"ד שבחוזה |
| --- | --- | --- | --- |
| שם היזם/ הקבלן |  | שם המפקח | מס' חוזה |

| מס' המבנה | יח"ד | קומה | אלמנט | כמות בטון (מ3) | תאריך היציקה | אישור המפקח ליציקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הערות: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

נספח י"ח

דו"ח על יציקות בטון

| מחוז | ישוב | אתר | מס' יח"ד שבחוזה |
| --- | --- | --- | --- |
| שם היזם/ הקבלן |  | שם המפקח | מס' חוזה |
| שם המתכנן |  | מס' תכנית היסודות | תאריך הכנת היסודות |

| מס' מבנה | יח"ד | תאריך חפירת היסודות | תאריך יציקת היסודות | תאריך אישור יצוקות | עומק היסודות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הערות: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

נספח י"ט

תצהיר רוכשי דירה במחיר למשתכן

אנו החתומים מטה:  ____________________, מס' ת.ז  ___________________

____________________, מס' ת.ז  ___________________

לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת כדלקמן:

1. 	ידוע לנו כי תנאי סף להשתתפות בהקצאה ולרכישת הזכויות בפרויקט "מחיר למשתכן", במתחם מס' ________ חברת ____________ בשכונת ______________ הוא, כי אין לנו ולא הייתה לנו דירה או חלק בדירה וכמו כן איננו מחזיקים ולא החזקנו בדירה בדמי מפתח.

2.	אנו מצהירים בזאת שעד למועד ההקצאה וכן לאחריה, לא רכשנו, לא קיבלנו במתנה או בירושה או בכל דרך אחרת, דירה או חלק מדירה.

3.	כמו כן, לא מכרנו או מסרנו דירה או חלק מדירה.

4. 	ידוע לנו כי משרד השיכון יבצע אימות נתונים ובמידע ויצאו נתונים שאינם עולים בקנה אחד עם הצהרתנו זו- אם לפני החתימה על חוזה הרכישה ואם לאחריה- תבוטל הזכאות ע"י משרד הבינוי והשיכון ואנו נישא בכל העלויות והנזקים הכרוכים בכך, מבלי לגרוע בכל אחריות החלה לפני כל דין.

5.	מקום מגורינו היום  _____________________  טל.  __________________

שם בעל הדירה  ____________________  טל.  _____________________

____________________                                           ______________________

שמות הרוכשים

הריני לאשר כי ביום ________ הופיעו בפני, _______________ עו"ד במשרד ___________ מר וגב' _____________________________, המוכרים לי באופן אישי/ ת.ז. מס' _______________ ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת, וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.

____________________

עו"ד

נספח כ'

תאריך  __/__/__

לכבוד חברת

___________

הנדון: טופס הרשמה לרכישת דירה

אני/אנו החתום/ים מטה:

1.  שם משפחה ______________  שם פרטי _____________  ת.ז. _____________

2.  שם משפחה ______________  שם פרטי _____________  ת.ז. _____________

כתובת ______________________  טל. _____________  נייד _______________

תאריך הנישואין (בני זוג שעומדים להינשא- יש לציין את מועד הנישואים הצפוי כפי הרשום באישור הרבנות ולצרף צילום): ___________

מצ"ב צילום קריא של תעודת הזכאות התקפה בעת הרישום כשעל גביה מוטבעת הטבעה מקורית של חותמת " מתאים למקור" וכן חתימתו המקורית של פקיד הבנק.

שנינו ביחד מבקשים לרכוש מכם דירת מגורים בפרויקט שהנכם מקימים באתר: _________ ______________  והננו מאשרים כי הובהר לנו כדלקמן:

אני מצהיר, מסכים ומתחייב כלהלן:

- כמות הדירות המוצעות למכירה במסגרת "מחיר למשתכן" הינה _______.

- מחירי הדירות החל מ-________ וצמוד למדד התשומות בבנייה למגורים של חודש _________

- ידוע לי כי דמי הרישום הינם סך ________.

באם נזכה בהקצאה דמי הרישום יכללו במחיר הדירה ובמידה ולא נזכה יוחזרו במלואם.  כמו כן במידה ונזכה ונוותר על זכייתנו החברה רשאית לחלט סכום של  1,000 ₪ מדמי הרישום.

- הנני חסר דירה ואין ולא היה בבעלותי (בהווה או בעבר) דירה או חלק בדירת ירושה או מתנה, כמו כן אין ולא הייתה לי דירה בדמי מפתח או שכירות מוגנת כפי שהצהרתי בטופס ההרשמה להנפקת תעודת זכאות, ואני ואשתי עונים על קריטריון זה.

- ידוע לי סדר העדיפויות להקצאת דירה:

-   ההרשמה מיועדת לזכאי משרד השיכון בלבד, שבידם תעודת זכאות תקפה כחסרי        דירה ועפ"י סדר העדיפות הבא:

-    "חסרי דיור" הרתוקים לכיסא גלגלים.

לקבוצה זו לא תהיה מכסת דירות ובין הנרשמים תתבצע הגרלה.

-	משפחות חסרות דירה (כולל עולים), דירוג לפי מספר ילדים כדלהלן:                  יובהר, כי חלוקת האחוזים למשפחות חסרות דירה, היא מהיתרה לאחר הקצאת דירות לנכים. היתרה תיחשב להלן כ-100% לצורך קביעת הזכאות.

- +7 ילדים- עד 30% מהדירות.

- 4-6 ילדים- עד 30% מהדירות.

- 1-3 ילדים- עד 20% מהדירות.

- 0 ילדים- עד 20% מהדירות. בקבוצה זו יכללו גם זוגות "עומדים להינשא" שהם "חסרי דירה", שנרשמו לרבנות לנישואין ועומדים להינשא תוך שלושה חודשים והגישו בקשה לסיוע בדיור.

- בכל אחת מהקבוצות הנ"ל, תינתן עדיפות לפי ותק זכאות, כלומר ותק נישואין לזוגות (לפי תאריך יום הנישואין), או ותק למשפחות חד הוריות (לפי תאריך גירושים או תאריך התאלמנות או תאריך לידת הילד הראשון), או לפי כללים נוספים המופיעים בנוהל מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון.

- נכה המוגבל בניידות של 80% ומעלה לצמיתות ייכלל בתוך קבוצת הזכאות אליה משתייך לפי נתוניו האישיים ובמידה ועפ"י נתונים אלה הנכה ייכלל ברשימת הזכאים לרכוש דירה תינתן לו הזכות לבחור ראשון בקבוצה איזו דירה הוא מעוניין לרכוש.

- ידוע לי כי לאחר גמר ההרשמה יועברו כל טופסי ההרשמה למשרד הבינוי והשיכון. ההקצאה תתקיים בנוכחות נציג משרד הבינוי והשיכון, מנהלת הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכון ועו"ד החברה. משרד הבינוי והשיכון יעביר לחברת הבנייה את תוצאות המיון בצירוף הוראות על קיום ההקצאה.

- לאחר קיום ההקצאה ישלחו מכתבים לנרשמים לגבי דירוגם בהקצאה ואלו שזכו באמצעות מכתבים רשומים.

המועד הצפוי לקבלת התוצאות כשלושה שבועות לאחר סיום ההרשמה.

- באם נזכה בהקצאה נוזמן לבחור דירה בפרויקט לפי סדר תוצאות ההקצאה. הובהר לנו במפורש כי באם לא נזכה לא נוכל לרכוש דירת זכאים בפרויקט במסגרת "מחיר למשתכן".

- ידוע לי כי משרד השיכון יבצע אימות נתונים, ובמקרה וימצאו נתונים שאינם עולים בקנה אחד עם הצהרתי זו, תבוטל זכאותי ע"י משרד השיכון ואשא בכל העלויות והנזקים הכרוכים בכך, מבלי לגרוע בכל אחריות לפי כל דין.

- ידוע לנו, כי ככל שנזכה בהקצאה ונחתום על חוזה מכר, לא נהיה רשאים למכור את הדירה במשך 5 שנים מיום קבלת בחזקה בה.

הערת אזהרה על עניין זה תירשם אצל רשם המקרקעין או בספרי החברה עד לרישום במרשם המקרקעין. ככל שנפר הוראה זו, ונמכור את דירתנו לפני תום התקופה האמורה (5 שנים), נשלם פיצוי מוסכם וקבוע מראש למשרד הבינוי והשיכון, בסך של 75,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום חתימת החוזה עם החברה ועד לתשלום בפועל.

- ידוע לי כי אם אזכה בהרשמתי זו לרכישת דירה, הרי לפני בחירת הדירה וחתימת חוזה רכישה אוזמן לחתום על אמיתות הפרטים הנ"ל ורק אחרי בדיקת הנתונים על ידם ואישורם, תיכנס זכאותי לתוקף ואוכל לממשה בחברת  _____________.

- מקובל עלינו וידוע לנו שמסמך זה אינו יוצר התחייבות כלשהי מצד החברה כלפינו.  רק חתימת חוזה מכר ונספחיו ע"י מורשי חתימתה של החברה בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה.

- הריני מצרף לטופס הרשמה זה:

א. 	צילום קריא של תעודת הזהות כולל הספח שבו מופיעים פרטי הילדים ותאריך לידתם  (נציג החברה יאשר בחתימתו שצילום תעודת הזהות אכן מתאים למקור).

ב. 	צילום קריא של תעודת הזכאות התקפה בעת הרישום כשעל גביה מוטבעת הטבעה מקורית של חותמת "נאמן למקור" וכן חתימתו המקורית של פקיד הבנק.

ג. 	המחאה בנקאית לפקודת חברת _______________.

__________________                    __________________

חתימת הנרשם                              חתימת הנרשמת

מצ"ב צילום קריא של תעודת הזהות כולל הספח המציג את פרטי הילדים ותאריך לידתם.

אני הח"מ _________________ נציג חברת _____________, מאשר שצילום תעודות הזהות אכן תואם למקור.

________________

חתימת נציג ההרשמה