ה' אלול תשע"ז

27.8.2017

לכב'

ועדת הפטור

החשב הכללי

הנדון: פרסום מכרז יעוץ BI, אנאליטקה ו BIG DATA  חדש

לאור סיום ההתקשרות שלנו עם חברת מלם, זוכת מכרז ייעוץ BI, אנו נערכים בימים אלו  לפרסום מכרז חדש בנושא יעוץ BI, אנאליטקה ו BIG DATA.

את המכרז כותב יועץ מטעם מטאור, עד לפני כמה חודשים לא היה אישור לעבוד עם החברה ולכן בפועל התחלנו לעבוד על המכרז רק באפריל 2017.

להלן לוחות הזמנים המשוערים:

15.9.17 – סיום כתיבת המכרז, כולל בדיקה משפטית

31.10.17 – סיום בדיקת החשב וקבלת אישור לפרסום המכרז.

1.11.17 – פרסום המכרז

1.2.18 – בחירת זוכה במכרז

בברכה

ריקי לוי

מנהלת אגף

יישומים רב תחומיים

שעם