# המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

יחידת קמ"ט איכות הסביבה

מכרז מס' 33/17

לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה

- מבוא

- א. המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן – "המינהל" או "המזמין") מזמין הצעות לביצוע עבודות להצבת תוואי קו ביוב חדש, שיחליף תוואי קו ביוב קיים, הסמוך לקידוח שדמה. קו הביוב הנוכחי, העובר סמוך לקידוח מים, לא עומד בסטנדרטים הנדרשים מקו ביוב מסוג זה, ויש להחליפו בקו חדש העומד בסטנדרטים המאושרים ע"י משרד הבריאות. העבודות תכלולנה הנחת קו הביוב וביצוע עבודות נלוות, הכול כמפורט במסמכי המכרז והמסמכים המצורפים לו (להלן: "העבודות" או "השירותים" - לפי העניין). העבודות תבוצענה במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

ב. במכרז זה:

- "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

- "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: תושב האזור כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור בהתאם לכל דין החל באזור.

- "דין" – לרבות תחיקת ביטחון.

- למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, בו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור בסעיף רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

- מסמכי מכרז זה כוללים:

- הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

- הצעתו של המציע (נוסח הצעה);

- הסכם התקשרות בין המינהל לבין הזוכה;

- נספח א'- מפרט טכני (נספח השירותים/העבודות);

- נספח ב'- דרישות המתכנן- תוכניות שעל הקבלן הזוכה לקבל;

- נספח ג'- נספח הכמויות והתעריף;

- נספח ד'- נספח בטיחות בעבודה;

- נספח ה'- תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

- נספח ו'- תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;

- נספח ז'- תצהיר למציע פלסטיני, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור.

- נספח ח' – נספח קיום ביטוחים (עבור המציע הזוכה);

- כתב הערבות הגשה (ערבות מכרז);

- כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה במכרז).

- ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית בין המציע לבין המזמין. אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המטיבות עם המינהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו לפיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע להתקשרות על בסיס הסכם זה.

- סיור קבלנים חובה:  יתקיים ביום 29.8.17 בשעה 10:00 בבוקר, נקודת המפגש תהיה במחסום מזמוריה בשעה 10:00 או בתחנת מים שדמה בשעה 10:30.

לתאום הגעה:  מר ליאור לוגסי  נייד:  052-8708416 ומר דוד צדוק נייד:  050-6234079   ובמייל:  kamat.maim@gmail.com

תנאי סף

- השתתפות במכרז כפופה לעמידתו של המציע בתנאי הסף הבאים:

  - עבור קבלנים ישראלים- ניהול ספרים כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;

עבור קבלנים פלסטינים- ניהול ספרים בדין התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור, ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (ככל שהמציע הינו חברה).

  - עבור קבלנים ישראלים- רישום בתוקף במרשם הקבלנים בסיווג 400 ב' (ביוב, ניקוז ומים), וכן רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין ובכלל זה רישום ברשם הקבלנים. יובהר, כי על סיווגו של המציע במרשם הקבלנים להיות תואם לסכום הצעתו.

עבור קבלנים פלסטינים- רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין, הצריך לעניין ההתקשרות, וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

  - ותק  של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות מושא הסכם.

  - ניסיון קודם – המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי בשווי 800,000 ₪ בשלוש השנים האחרונות, או ביצע שלוש עבודות קודמות שההיקף הכספי של כל אחת מהן לא פחות מ- 400,000 ₪ (לכל אחד מן הפרויקטים) ב-5 השנים האחרונות, עבור תאגיד ביוב ו/או מים או גוף מוסמך להנחת קווי ביוב ו/או מים.

  - מסירת ערבות בנקאית בלתי-מותנית או המחאה בנקאית, בסכום של 20,000 ₪ בנוסח שנקבע בכתב הערבות המצ"ב;

  - השתתפות בסיור הקבלנים. כמפורט בסעיף 4 לעיל.

- הבהרות לעניין תנאי הסף (עמידה בתנאים):

- כדי להוכיח עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים 5(א) ו-5(ב) לעיל, על המציע להצהיר בעת הגשת ההצעה, כי הינו תאגיד מוכר וכי הנו ממלא את כלל חובותיו עפ"י כל דין בנוגע לניהול ספרים ולתשלום היטלים ומסים.   המנהל יראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול הפנקסים (זאת מבלי לגרוע מזכותו של המנהל לבצע בדיקת ניהול פנקסים).

- בנוסף, על המציע להיות רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י כל דין, לעניין ההתקשרות לדוגמא, במרשם הקבלנים הישראלי או הפלסטיני, או במרשם יועצים הרלוונטי, הכל לפי העניין ואופי השירות הנדרש במסגרת המכרז. כן מתבקש המציע להחזיק ברישיונות המתאימים לשם ביצוע העבודות.

- כדי לעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 5(ג) ו-5(ד), יפרט המציע בתצהיר החתום ע"י עורך דין את הפרויקטים שבוצעו על ידו, עבור מי הם בוצעו וכן היקפם הכספי של הפרויקטים, או לחלופין יצרף המציע אישור חתום מאת נותן העבודה, על סיום ביצוע העבודות בהיקף הנדרש.

- הערבות הבנקאית המקורית תוגש לתיבת המכרזים יחד עם שאר מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבמסמכי המכרז או מהוראות כל דין, יראה המינהל באי הגשת הערבות כמפורט במסמכי המכרז כפסול מהותי היורד לשורשו של העניין בכל הקשור לכשירות הצעתו של המציע.

- כדי לעמוד בתנאי סף הקבוע בסעיף 5(ו), על המציע להגיע לסיור הקבלנים שנקבע, לאחר שביצע תיאום בהתאם להוראות מכרז זה – לפחות 48 שעות בטרם הסיור. המציע ימסור בבקשתו להצטרף לסיור את שמו, וכן את מספר הת.ז. שלו. היה והמציע הינה תאגיד, יצויין בבקשת מי מטעמו להצטרף לסיורמספר התאגיד בשמו הוא מבקש להצטרף לסיור.

- המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בהצעות שהוגשו בסטייה מההוראות שלעיל תוך פסילתן על הסף.

- תנאים כלליים והבהרות למציעים

- נדרשת קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המציע. הפנייה ליחידת ביטחון שדה תעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים, לפי דרישת המינהל:

- רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יועסק במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה.

- אם המציע הינו תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המינהלים, השותפים או בעלי למעלה מ- 5% מהון המניות בתאגיד המציע.

- כמו כן על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על התנאים שבמסמכי המכרז תיחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהווה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- במקרה שלא יוצג מחיר במקום כלשהו הנועד לכך בהצעה למכרז, ייחשב הדבר כאילו כלולה ההוצאה הנדונה במחיר שהוצג במקומות אחרים בהצעה למכרז, ולפיכך המחיר שהוצע באותו מקום הינו "אפס", והמציע לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע החלק הרלוונטי של העבודה או מתן החלק הרלוונטי של השירות. המינהל יהיה רשאי בהתקיים לפסול הצעה אם המציע לא נקב במחיר כאמור, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- המינהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה.

- החלטות המינהל כאמור בסעיפים 7 עד 10 לעיל, נתונות לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל או מי שהוסמך מטעמו לשם כך.

- הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת ליבו. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים הבאים:

- למינהל עומדת הזכות, אולם לא החובה, לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר. המינהל שומר על הזכות שלא לפצל את המכרז, או לפצל אותו בכל אופן שימצא לנכון. כמו כן, המינהל שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף העבודות, תוך מתן הודעה כאמור למציע הזוכה.

- על המציע להתחייב לספק את כל השירותים המפורטים במכרז.

- המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

- המינהל רשאי לבטל את המכרז באישור ועדת מכרזים, בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

- ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל את ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

- מבלי לפגוע באמור לעיל, המינהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ על המחיר עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף. מו"מ כאמור יכולה להיעשות אף בשיטת best and final בין 2 המציעים שהצעותיהם דורגו גבוה משאר ההצעות. אין באמור כדי לחייב את המנהל לערוך מו"מ בשיטה האמורה או לנהל מו"מ בכלל.

- ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

- אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. המציע יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

- המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות. כל העבודות נשוא המכרז יבוצעו ע"ב הזמנה נפרדת, שתימסר לזוכה (או לזוכים) ע"י המינהל.

- היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים למעט מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם.

# ד. בחירת הזוכה במכרז

- בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים הבאים:

- בשלב הראשון ייבחנו ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז מבחינת עמידתן בתנאי הסף של המכרז. הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב השני של בחירת הזוכה.

- במסגרת השלב השני של בחירת הזוכה יביא המינהל בחשבון את השיקולים שיפורטו להלן, ויהיה רשאי לדרוש מהמציעים ראיות לשביעות רצונו להוכחת הפרטים הרלוונטיים, אף לאחר פתיחת ההצעות:

| רכיב | משקלו של הרכיב | הערות |
| --- | --- | --- |
| המחיר המוצע בעד מתן השירותים נשוא המכרז | 80% | - הצעת המחיר הנמוכה ביותר X 80 - הצעת המחיר הנבדקת המחיר לשקלול הוא המחיר המוצע במפרט התעריפי (נספח ב'). |
| המלצות- על ביצוע פרויקטים של קווי ביוב ו/או מים | 10% | בכדי לזכות במלוא הניקוד ברכיב זה, על המציע לצרף להצעתו המלצות מגופים ציבוריים (משרדי ממשלה, יחידות סמך, שלטון מקומי וכיוצ"ב) או מגופים פרטיים עימם עבד בעבר. ההחלטה על ניקוד ההמלצות תהא כפופה לשיקול דעתו של המנהא"ז בהתאם להתרשמותו ממהות ההמלצות, היקפן וכמותן. |
| ניסיון- שנות והיקף עבודות דומות שבוצעו ע"י המציע | 10% | ברכיב זה יביא המינהל בחשבון את מומחיותו וניסיונו של המציע, כמו גם תעודות הסמכה מתאימות, בהתבסס על הניסיון של המציע לפי המסמכים שצירף להצעתו. |

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לבצע שיחות טלפוניות לממליצים ובירורים שונים לצורך התרשמות מהמזמין, לפי שיקול דעתו.

- יובהר, כי המציע מתחייב לכך שכל אותם עובדים מטעמו, אשר המציע פירט את היקף ניסיונם והשכלתם הרלוונטית, הם אלו אשר יספקו את השירותים הנדרשים במכרז זה, בהתאם להכשרתם.

- המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו לבצע את העבודות. מובהר, כי המינהל יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש השלמת המסמכים, לשם הערכת הצעתו של המציע.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי.

- המינהל האזרחי זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות ונשמרת למינהל הזכות לבטל את המכרז, לצאת  במכרז חדש או לפצלו, בכל שלב שהוא ולרבות לאחר פתיחת ההצעות, מבלי לנמק את החלטתו לכך.

- כמו כן, יהיה המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של הליך בחירת הזוכה, אם כבר לאחר השלבים הראשוניים יתברר, כי מציע אחד או מספר מציעים, לפי העניין, הנו בעל יתרון משמעותי על פני מתחריו וכי יתרון זה מייתר המשך בחינת הצעות של המציעים האחרים.

# ה. ערבות

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי-מותנית לפקודת המינהל האזרחי בשיעור של 20,000 ₪ (עשרים  אלף ₪), שתהיה בתוקף למשך  60 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז קרי עד תאריך 17.11.17. הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל על ידי המינהל עד 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה - בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות בהתאם לתנאי ההסכם.  בערבות יצוין במפורש מס' המכרז.

- כתב הערבות יהיה בנוסח של טופס מדף 3043 "כתב ערבות" (מצ"ב למסמכי המכרז) בלבד. המנהל שומר את הזכות שלא לדון בהצעות, בעלות ערבויות בנוסח אחר.

- מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא הצעת המציע בטלה והערבות שמסר תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים בכל אחד מן המקרים הבאים:

- אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

- אם סירב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

- אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז;

- אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח);

- אם נסתבר כי המציע כלל בהצעתו פרטים מהותיים בלתי מדוייקים או שקריים או אם נסתבר כי המציע נהג בתכסיסנות, בחוסר תום לב או בהיעדר ניקיון כפיים.

- מציע שלא צורפה להצעתו ערבות בנקאית- הצעתו תיפסל.

# ו. הבהרות נוספות והוראות הגשה

- ביצוע העבודה או מתן השירותים יתבצע בשטחי איו"ש, ועשוי להיות בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות. נציין, כי חלק מן העבודות יצטרכו להתבצע בשטחי B. יודגש ויובהר- מצד המינהל האזרחי לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המינהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את המציע לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

- להצעה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעה, כשהיא במעטפה אטומה הנושאת סימני זיהוי של הספק ואת מספר המכרז, תושם בתיבת ההצעות שביחידת קמ"ט אוצר במינהל עד למועד האחרון להגשת ההצעות. יש להקפיד למלא נכונה ובאופן מלא את שם המציע ומספר החברה או תעודת הזהות שלו. לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר (המפרט התעריפי המלא והחתום), יש לצרף למעטפת ההצעה למכרז בנפרד מיתר מסמכי ההצעה, כאשר היא מונחת במעטפה סגורה ונפרדת.

- יודגש כי במידה וקיימת סתירה בין השפה העברית לערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.

- על כל המסמכים המצורפים להצעה מטעם המציע (מלבד מסמכי המכרז שפורסמו על-ידי המנהל), להיות בשפה העברית או האנגלית, או בצירוף תרגומם לשפה העברית או האנגלית.

- על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת בקומה 2 במסדרון יח' קמ"ט אוצר, מפקדת המינהל האזרחי בבית-אל עד ליום 18.9.17 עד השעה 12:00 .  הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף במכרז.

- לקבלת טפסי המכרז ניתן לפנות ליחידת קמ"ט איכות הסביבה למייל: kamat.maim@gmail.com.

- שאלות הבהרה בנוגע למכרז, יש להפנות בכתב בלבד לכתובת הדואר האלקטרוני   kamat.maim@gmail.com (שאלות שיופנו בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל). ניתן להעביר שאלות הבהרה עד לתאריך 3.9.17. המענה לשאלות ההבהרה יינתן עד לתאריך 7.9.17.

# לכבוד

# המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

# בית-אל

# הנדון:  ביצוע עבודות להצבת קו ביוב עוקף קידוח שדמה

- אנו הח"מ, _______________ (ח.פ./ת.ז. _______________) (להלן – "המציע") מתכבדים להגיש את הצעתנו למכרז כדלקמן:

- הרינו מצהירים כי קראנו בעיון ובקפדנות את נוסח מסמכי המכרז שבנדון (לרבות ההסכם, נספח השירותים וכל מסמך אחר הכלול בהם), הבנו את תוכנם ואנו מקבלים עלינו את כל האמור בהם ללא הסתייגות. כן אנו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, אנו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:

  - התעריף המוצע על ידינו, כמפורט בסעיף 6 להצעה, כשהוא מלא וחתום;

  - טופס "הזמנת הצעות למכרז" המתייחס למכרז זה, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

  - ההסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

  - העתקים צילומיים של אישור רואה חשבון לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976 ושל תעודת עוסק מורשה, או המסמכים המעידים על ניהול ספרים כדין ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים;

  - ערבות בנקאית בלתי-מותנית בשיעור של 20,000 ש"ח בתוקף ל- 60 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (קרי עד תאריך 17.11.17);

  - אישורים בדבר הסמכתנו וניסיוננו בעבר בעבודות דומות, אישורים בדבר השכלתם וניסיונם של חלק מן העובדים מטעמנו, וכן המלצות ממשרדים ו/או חברות, ציבוריות/פרטיות, איתם עבדנו בעבר.

  - הצהרה של רואה חשבון בדבר היקף כספי של העבודה בשלוש שנים האחרונות.

- אנו מצהירים:

  - כי הננו מוסמכים על פי כל דין לבצע את העבודות או לתת את השירותים נושא המכרז;

  - כי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

  - כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך.

  - אנו מסכימים כי אי-עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

  - אנו מודעים כי הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.

- הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם במידה והצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים, כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, אך אינם כוללים מס ערך מוסף.

- אנו מודעים לכך כי יש בביצוע העבודות או במתן השירותים אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לנו או לעובדים מטעמנו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, במידה ומידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו ו/או אי-הסכמת מנהלינו ו/או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- הערבות הבנקאית הרצ"ב תהא ניתנת לחילוט בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד. לשון זכר במסמך זה – כולל נקבה במשמע.

- הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

# בכבוד רב,

______________

# ה מ צ י ע

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי הצעה זו נחתמה ע"י ____________, אשר חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נושא המכרז שבנדון.

______________

# עורך  -  דין

# הסכם

# מכרז מס' 33/17

# הסכם לביצוע עבודות להצבת קו ביוב עוקף קידוח שדמה

# שנערך ונחתם בבית אל ביום ______ לחודש______ שנת 2017

# בין:	ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מחנה בית אל, ת.ד. 24, בית אל

באמצעות  קמ"ט אוצר וקמ"ט איכות הסביבה.

# להלן: "המינהל"

# מצד אחד

# לבין:	_____________________________

_____________________________

_____________________________

# להלן: "הקבלן"

# מצד שני

הואיל:	והמינהל מעוניין בביצוע העבודות ובמתן השירותים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו במועדים ובמקומות עליהם יורה המקשר, כמפורט במכרז זה, ובתנאים הקבועים בו;

והואיל:	והקבלן זכה בחלק ממכרז זה, או במכרז כולו, בהתייחס לפריטים המפורטים בהסכם זה, והוא מעוניין בביצוע העבודות כאמור;

והואיל:	והקבלן מצהיר, כי הוא מתמחה בביצוע העבודות ובמתן השירותים המתוארים במכרז, וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל:	ועל בסיס הצעתו של הקבלן במכרז הוסכם בין הצדדים להתקשר בהסכם זה;

והואיל:	וברצון הצדדים, כי העבודות והשירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה בין עובד ומעביד, אלא, כאשר הקבלן, או מי מטעמו, פועלים כבעלי מקצוע עצמאיים, המעניקים את שירותיהם למינהל על בסיס קבלני.

# לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

# 1.     היקף הוראות ההסכם ושינוייו

1.1	המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2	ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

1.3	כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

1.4	בכפוף לאמור בסעיפים 4 ו- 5 להלן, כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

# 2.     פרשנות

2.1	בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הקבלן או זכויות המינהל בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל ו/או המחמירה עם הקבלן.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

2.3	כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

2.4	ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

2.5	כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם ו/או על פי דין הינם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

2.6	אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

2.7	בהסכם זה -

- "אדם" – לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר.

- "ההסכם" – הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנספחים הכלליים המפורטים במפרט הטכני והנחיות המקשר לפי הסכם זה.

- "החשבונית" – חשבונית מס כדין, ופירוט העבודות שבגינן דורש הקבלן תשלום מן המינהל, כאמור בסעיף 12 להסכם.

- "העבודות" או "השירותים" – עבודות הנחת קו ביוב, כמפורט בנספח הטכני (נספח העבודות) למכרז.

- "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הקבלן עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה, כמפורט בסעיף 13 להסכם.

- "המקשר" - מי שהורשה על ידי סגן ראש המינהל האזרחי בכתב לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד. כל עוד לא ניתנה הרשאה כאמור, יהיה המקשר קמ"ט איכה''ס או המוסמך מטעמו. המקשר ייצג את המינהל כלפי הקבלן בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי.

- "נספח" - מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו.

- "תקופת ההסכם" - התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 4 להסכם.

# 3.     בטחונות

3.1	להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, יפקיד הקבלן בידי המינהל, בעת חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בסך 5% מערך ההתקשרות, כולל מע"מ. הערבות תהיה צמודת מדד ליום חתימת ההסכם. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

3.2	אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

3.3	אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

3.4      על הקבלן להוסיף ערבות בדק בסך 5% מערך ההתקשרות כולל מע"מ, אשר תיכנס לתוקף מיום סיום העבודות, ותישאר בתוקף עד שנה וחצי מיום סיום העבודות. יובהר, כי המקשר הוא אשר יקבע את יום סיום העבודות, וכן כי התשלום האחרון יועבר לקבלן אך ורק לאחר שהמינהל האזרחי יקבל את ערבות הבדק.

# 4.     תקופת ההסכם

4.1	תוקף ההסכם זה הוא מיום ____________ ועד ליום __________. יחד עם זאת, יודגש כי על הקבלן הזוכה לסיים את ביצוע העבודות בתוך 120 ימי עבודה, מיום תחילתן של העבודות. לעניין סעיף זה, "יום תחילת העבודה"- כ-30 יום לאחר שנדרש לבצע את העבודה על ידי המקשר. יובהר, כי כל איחור יזכה את המינהל האזרחי בפיצוי מוסכם, כאמור בסעיף משנה 12.9 להסכם.

4.2	המינהל רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן - "תקופת ההתקשרות הנוספת") באותם תנאים. הארכת ההסכם תעשה בהודעת המקשר לקבלן בכתב.

4.3	במקרה של התחדשות ההסכם כאמור, מתחייב הקבלן לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המחודש הנ"ל למסור למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההתקשרות הנוספת, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מתחילת מתן השירותים והערבות תהיה בתוקף עד גמר תקופת ההתקשרות הנוספת.

4.4         על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הקבלן.

4.5	הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לקבלן בעד אותו חלק משירותי הקבלן שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

4.6	מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

(א)	הופר הסכם זה הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר; ובמקרה שהצד הנפגע הוא המזמין, רשאי הוא להורות על חילוט חד צדדי של הערבות ללא הוכחת נזק.

(ב)	הפר הקבלן הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לקבלן ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר;

(ג)	מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

(1)    אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני.

(2)	אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מרבי מערך נכסיה.

(3)  הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

(4)   בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית.

(5) הפרת זכויות עבודה של  הקבלן כלפי עובדיו.

4.7	הקבלן מתחייב להעביר כל מידע, כל מסמך ולאפשר לבצע כל בדיקה לכל גורם מטעם המזמין, לרבות ספרי חשבונות ומידע שנמצא ברשות גורמים שלישיים, בקשר להסכם זה, כולל ביקורת על תשלומים ששולמו לקבלני משנה ולעובדיו.

4.8	הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת) או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל ו/או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

4.9	מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, באם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר.

4.10	למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים ו/או מדיניים יחייבו זאת ו/או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

4.11	המינהל יהיה זכאי לבטל הסכם זה כולו או חלק ממנו בשל סיבות ביטחוניות ו/או מדיניות ו/או אחרות הקשורות באזור. בוטל ההסכם בכללותו או בחלקו, כתוצאה ממצב מדיניי ו/או בטחוני, או מכל סיבה אחרת הקשורה באזור, יהיה חייב המינהל בתשלום החלק היחסי בגין השירותים אשר סופקו עד לאותו מועד.

4.12	עם תום ההסכם או ביטולו מתחייב הקבלן להוציא מן המתקן וסביבתו את כל המכשירים, המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו או למועסקיו או מי מטעמו או שהובאו לשם על ידו או על ידם, אך למינהל תהיה זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב שעודו חב לו.

4.13	הקבלן לא יפסיק את העבודות בשטח מיום התחלתן, מכל סיבה ועילה שהיא, למעט אם ניתנו אישורו או הנחייתו של המקשר לעניין, מראש ובכתב, או במקרי חירום המהווים סכנה לחיי אדם או לרכוש. מובהר בזאת כי הפסקה חד-צדדית של ביצוע העבודות על-ידי הקבלן, שבוצעה בהיעדר אישור המקשר מראש ובכתב, תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אשר בנוסף לכל סעד העומד לרשות המנהל בהתאם להסכם ולכל דין, תזכה את המינהל בפיצויי מוסכם בסך 50,000 ש"ח, שיוכר כחוב שחייב הקבלן למינהל על-פי ההסכם, מבלי להידרש לכל הוכחת נזק.

# 5.     הסבת ההסכם

5.1	הקבלן לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין.

5.2	העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

5.3	המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

5.4	אם הקבלן הינו תאגיד, לא יאשר או לא ירשה שינוי כלשהו בבעלי מניותיה או במינהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל- 10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

5.5	הקבלן מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הקבלן לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הקבלן להעסיק או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב להחליף מועסק כאמור אם תתקבל דרישה לכך (בכתב או בעל פה) מטעם המקשר או אדם מטעמו.

# 6.     דין ההסכם ותנית שיפוט

6.1	על הוראות ההסכם וביצועו יחולו הוראות דיני החוזים שבמדינת ישראל. דיני העבודה אשר יסדירו את יחסי העבודה שבין הקבלן לבין מועסקיו, יוסדרו בין הקבלן למועסקיו, בכפוף לכל דין ותחיקת הביטחון.

6.2	בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

- הוצאות ביול

  - הקבלן יישא בהוצאות ביול ככל שיהיו, יחולו וישולמו על ידי הקבלן בלבד.

# 8.     אופן העברת הודעות לצדדים

8.1	הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

(1)	משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

(2)	מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (באם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הקבלן המצוינים בכתובתו (באם הקבלן הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה.

8.2	הודעה שהועברה באחת הדרכים האמורות בסעיף משנה 8.1 לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען -

(1)	כעבור 72 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום לפי סעיף משנה 8.1(1).

(2)	מיד עם מסירת ההודעה על ידי שליח וקבלת אישור בכתב על המסירה, כאמור בסעיף משנה 8.1(2).

8.3	כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

8.4	אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של המקשר באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או נציג המינהל רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, פקסימיליה בדואר אלקטרוני.

8.5	סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

9.     הצהרות הקבלן

9.1	הקבלן מצהיר ומאשר:

(1)	כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים לביצוע העבודות וכי הוא יבצע אותן על פי ההסכם, במרב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

(2)	כי יפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י המקשר.

(3)	כי לאחר שתינתן לו הודעה ע"י המקשר, או מי מטעמו, הן בטלפון והן בפקס, למשרדו  על דבר תקלה או שירות נדרש, יינתן השירות הנדרש בהתאם בהקדם האפשרי, בהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו.

(4)	כי יש ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

(5)	כי יש בידו כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ו/או באזור יהודה והשומרון לצורך ביצוע העבודות.

- כי התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

- כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה, וכי פעולות הקבלן למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה והשומרון מן הבחינה הביטחונית. הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו.

- כי יש בידו את כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ו/או באזור יהודה ושומרון לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, הקבלן יציג על פי דרישת המזמין את כל מסמך שיתבקש,בהתאם לחקיקה הקיימת במדינת ישראל ו/או דיני האזור, לפי עניין.

- כי הוא מתחייב לשלם למועסקים על ידו ומטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראות חוקי העובדה בישראל (לרבות הסכמים קיבוציים) או על פי כל דין ותחיקת הביטחון, , וכן לעמוד בכל הזכויות המגיעות לעובדיו בהתאם לדינים אלה.

- כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהוא לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו באופן רשמי מראש ובכתב על ידי יחידת ביטחון שדה, אלא אם קבע המקשר אחרת.

- כי הוא מתחייב אם יתבקש, לאפשר למבקר הפנימי של המינהל, או לנציגי קמ"ט אוצר או כל גורם אחר שייקבע על ידי המקשר, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

9.2	היה המצג עליו הצהיר הקבלן לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן. אין לגרוע מכך את חובת הקבלן לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

# 10.  אחריות הקבלן לנזקים

10.1	הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד הנדרש. הקבלן אחראי לטיב העבודות שיבוצע על ידו, וע"י המועסקים מטעמו או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לקבלן להתקשר עם קבלני משנה).

10.2	הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב  ביצוע העבודות והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

10.3	הקבלן אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות כל נזק שייגרם על ידי ציוד של הקבלן בעת שהיה ברשות המינהל). אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, מתחייב הקבלן בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הקבלן למינהל לפי הסכם זה.

10.4 	מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הקבלן במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות ו/או התייצבות באיחור ו/או בציוד חלקי חסר או בלתי תקין, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למינהל את כל הסעדים על פי דין ו/או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הקבלן.

10.5 	היה והקבלן מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע, ו/או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות המקשר או מי מטעמו, או שהתייצב עם ציוד חלקי, חסר או בלתי תקין, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למינהל או לכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות, נזקים כלשהם, מתחייב הקבלן לשפות את המינהל ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו כתוצאה מהאמור לעיל. אין באמור בסעיף זה משום פגיעה ביתר זכויות המינהל עפ"י הסכם זה.

10.6	אין בהוראות ההסכם כדי לחייב, במפורש או מכללא, את המינהל בפיצויים או לחייבם בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, מועסקיו וכל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו או של כל צד שלישי, או מחמת מעשה או מחדל של צד שלישי אשר אין למינהל אחריות לגבי פעולותיו או מחדליו.

10.7	למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לקבלן. הצדדים מסכימים כי המינהל לא ישא באחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לקבלן או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הקבלן מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הקבלן, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הקבלן או למענו לרבות הוצאות משפט.

10.8	למען הסר ספק מובהר כי הקבלן, מועסקיו או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

10.9	הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות הבטיחות הנדרשות על פי דין, מצידו או מצד מועסקיו ו/או מצד מי  מטעמו.

10.10	הקבלן מתחייב להבטיח כל דין בנוגע לענייני שמירת בריאות העובדים ובטיחותם כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954.

# 11.   ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ולהציג למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בחברת ביטוח ישראלית או בחברת ביטוח בינלאומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המינהל, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח הציוד לביצוע העבודות-כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

- ביטוח כל הסיכונים/עבודות/קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת ביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) כולל עבודות בטון, עבודות עפר, פריצת כבישים, כולל כל החומרים והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו  ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות  50,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 250,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או  עבודה לקויה;

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 100,000  דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10%.

- הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות % 10 מערך העבודות;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב.

- ככל שישולמו לקבלן מקדמות על ידי המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד שהותקן משועבדים לטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 2,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים, שלא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב (1,000,000 שקלים חדשים) ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 125,000 דולר ארה"ב (500,000 שקלים חדשים).

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות;

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- לשם המבוטח יתווספו ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומודדים

- הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים, המודדים ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב בקשר לביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים והמודדים:

- מודדים – גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- מהנדסים – גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות המהנדסים והמודדים כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המהנדסים, המודדים וכל הפועלים מטעמם. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון .

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן בגינו ובגין קבלני משנה – בעלי מקצוע שמטעמו למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון עד למועד חתימת החוזה.

בכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי קיום ביטוחים בגין הקבלן ובגין קבלני המשנה-בעלי המקצוע מטעמו נמסרו למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח ולחייב את קבלני המשנה-בעלי המקצוע מטעמו בקיום ביטוחים מתאימים בהתאם למתחייב כאמור לעיל. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו ועל ידי קבלני המשנה-בעלי המקצוע שמטעמו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל - המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון בתוקף.

הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות בגינו ובגין קבלני המשנה-בעלי המקצוע שמטעמו ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטחים על חידושן למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון על כל  זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

12.    נהלי התשלום לקבלן

12.1	התמורה בעד עבודת הקבלן תיעשה בארבע פעימות, בהתאם להתקדמות עבודת הקבלן ועמידה באבני דרך כמפורט להלן:

| מועד התשלום | גובה התשלום | הערות |
| --- | --- | --- |
| התארגנות והנחת קו של 200 מ' | 30% |  |
| הנחת קו של 200 מ' נוספים | 20% |  |
| סיום ביצוע דרך גישה מעבר מים | 20% |  |
| סיום כלל העבודות והחזרת השטח לקדמותו– ועמידה בהצלחה בטסט | 30% | בכפוף לעמידה מלאה בבדיקת סיום (טסט) כהגדרתה וכתנאיה בנספח הטכני |

הקבלן יעביר למקשר מדי חודש, עד ל- 7 לחודש, דו"ח פירוט השירותים שביצע הקבלן לפי ההסכם ומועדיהם (להלן: "הדו"ח"), וחשבונית מס כדין בגין הסכום אשר הקבלן סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. לא הוגש דו"ח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד. לא יוגש דו"ח פירוט שירותים עד ל-15 לאותו החודש- יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

12.2	המקשר יבדוק את הדו"ח ואת החשבונית שהעביר אליו הקבלן ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם:

(1)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הקבלן, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הקבלן זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

(2)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל לא עמדו בתנאי סעיף 12.2(1) לעיל (להלן: "הפגם"), יודיע על כך לקבלן וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הקבלן זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בקבלן כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

(3)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

(4)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הקבלן זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

(5)	על אף האמור לעיל, באם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הקבלן זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

12.3	אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר, אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, ולהתנהל כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הקבלן להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הקבלן למינהל לפי ההסכם.

12.4	בגין כל עבודה והגשת חשבון לתשלום, חייב הקבלן להגיש חשבונית התחשבנות. התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לקבלן בהתאם לנהלי התשלום והוראות החשב הכללי הרלוונטיות. המועד הקובע למניין הימים הינו מועד אישור החשבונית על ידי המקשר.

12.5	המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הקבלן, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לקבלן.

12.6	המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לקבלן על פי ההסכם אם הפסיק הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעל הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

12.7	אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם ולא ישולמו תוך 14 ימים מהמועד שנועד לתשלומם יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה (כמפורט בנספח ההצמדה), וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

12.8	מוסכם בזאת כי הסכום שהמינהל משלם לקבלן אינו מהווה משכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור מתן השירותים המתבצעים על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא קיימים יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למינהל.

12.9	הקבלן מתחייב לעמוד בזמנים שהוגדרו ע"י המינהל לסיום כל פרויקט במסגרת המכרז, בהתאם לאמור בסעיף משנה 4.1 להסכם זה. כל יום עבודה, לאחר שבוע קלנדרי של איחור במסירת הפרויקט, יזכה את המינהל האזרחי ב- 1,000 ₪  בגין כל יום איחור (להלן: "פיצוי מוסכם"), אשר יקוזז מתמורת הקבלן, ללא צורך בכל הוכחת נזק.

12.10     הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) כפופה להוראות המפורטות 
        להלן:

  - התמורה תוצמד למדד רק לאחר 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום מועד החתימה על הסכם זה.

  - על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

  - מובהר בזאת כי שירותים שינתנו שלא לפי כתב הכמויות ובהתאם למפרט הטכני והנספח התעריפי, ככל שידרשו שירותים אלו בהתאם לצרכים בלתי צפויים בשטח, ישולמו בהתאם למחירון דקל בהנחה של 30%, בהתאם לתעריפים שיקבעו במחירון דקל מעת לעת בתקופת הביצוע ולא יהיו מוצמדים למדד.

13.    התמורה לה זכאי הקבלן

  - עבור התחייבויותיו של הקבלן בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה לפי התעריפים המפורטים בנספחי המכרז, בהתאם לשירותים השונים ובהתאם לשלבי התקדמות הקבלן, ובכפוף לאחוזי ההנחה שניתנו על ידו במסגרת הצעתו במכרז או שהוסכמו בין הצדדים לאחר ניהול מו"מ (להלן: "התעריף").

  - התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, למעט מס ערך מוסף, שיתווסף לתמורה האמורה, כפי  שיעורו בעת התשלום. המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה לקבלן את המסים שחובה לנכותם מקבלן עצמאי לפי כל דין. יודגש ויובהר, כי המחירים אשר הוצעו על ידי הקבלן בכתב הכמויות, הינם מחירים סופיים, וגם אם במהלך העבודות יעלה צורך בהגדלת/הורדת הכמויות הנדרשות לצורך הנחת קו הביוב, הרי שהמחיר אשר הוצע על ידי הקבלן, יעמוד על תילו.

  - ככל שתידרש עבודה נוספת,  אשר לא מופיעה בכתב כמויות של מכרז זה, הרי שהיא תידרש בכתב על ידי המינהל האזרחי, ותשולם על פי מחירון "דקל" בתעריף מעודכן לתאריך החשבון, וללא תוספות על מחירי הסעיף, בהפחתה של 30%.

13.4	הוציא הקבלן מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והקבלן מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

# 14.    מתן השירותים

14.1	המינהל מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את העבודות, בהתאם למפורט בנספח השירותים ובהתאם להוראות המקשר. הקבלן יבצע את העבודות במתקנים בזמן שעות העבודה הנהוגות במתקן ועליו לתאם עם המקשר את זמני ביצוען.

14.2	הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודות בציוד שלא יגרום נזק למבנים ולרצפות, לריהוט ולציוד, שהם אסורים על ידי מכון התקנים הישראלי, או המכון לסיבים ולמוצרי יער או המוסד שליד הטכניון בחיפה;

14.3	המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהקבלן משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים בביצוע העבודות ועל הקבלן לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הקבלן אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

14.4	למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי כל ההוצאות והתשלומים על פי סעיף משנה 14.3 ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

14.5	הקבלן מתחייב להעסיק בכל הקשור להסכם זה רק מועסקים אשר אושרו מראש על ידי יחידת ביטחון שדה ולאחר שמסר את שמם ותעודת הזהות שלהם ליחידת ביטחון השדה. בנוסף מתחייב הקבלן למנוע כניסתם לשטח המתקן של אנשים זרים או אנשים שלא אושרו על ידי המקשר.

המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל אי מתן אישור או דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן על ידי יחידת ביטחון שדה ו/או קצין הביטחון של המינהל.

14.6	(א) הקבלן יהא אחראי לכך שמועסקיו וכן כל מי שנמצא במתקן מטעמו מעת לעת לא ישתמש בציוד המתקן שלא לצורך ביצוע העבודות, לרבות שירותי טלפון, פקס, מחשב, מכונות צילום או כל ציוד אחר.

(ב) הקבלן יהא אחראי לכך כי מועסקיו וכל מי שנמצא מטעמו מעת לעת יעזבו את המתקן מיד בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

14.7	(א) הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע העבודות, לפני, אגב או תוך ביצוען.

(ב) הקבלן מתחייב להחתים את מועסקיו או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע העבודות, לפני, תוך כדי או אחרי ביצוען.

14.8	מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם או בכל דין, יראו בכל אחד מאלה משום הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו:

(1) אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים.

(2) העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

(3) שימוש אסור בציוד המתקן או אי עזיבת שטח המתקן בסיום ביצוע העבודות.

(4) אי כיבוד הצהרת הסודיות.

(5) העסקת עובדים בניגוד לדיני העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים על הענף.

14.9	למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור ביצוע העבודות שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור העבודות שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור עבודות כאלו. הקבלן מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור העבודות שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

14.10	המקשר רשאי לתת לקבלן הנחיות והבהרות (להלן: "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הקבלן ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לקבלן או למועסקיו או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

14.11    העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים כנספחים להסכם זה. המפרט הטכני המיוחד מכתיב את אופן ביצועה של כל אחת מן הפעולות, וכן תנאים כלליים לביצוע הפעולות. את הוראות המפרט הטכני המיוחד יש להשלים עם הוראות המפרט הטכני הכללי, הכל כמפורט במפרט הטכני. המפרט הטכני הסטנדרטי (כתב הכמויות) מפרט מהן העבודות הנדרשות.

14.12      במסגרת ביצוע העבודות חל איסור על הקבלן לשנות את תוואי קו הביוב שינוי כלשהו. היה, וחרג הקבלן מן התוואי הקיים – מחובתו לבצע את הפעולות הנדרשות כדי לתקן את התוואי כך שיתאם את התוואי הקודם. יודגש, כי כל תיקון כאמור בסעיף זה, יהיה על חשבון הקבלן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד הנתון בידי המינהל בהתאם להסכם ולדין. שינוי תוואי הכביש יהווה הפרה יסודית אשר תקנה למינהל את הזכות לבטל את ההסכם עם המציע ללא הודעה מוקדמת או לדרוש את התיקון המיידי כמפורט לעיל, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל.

14.13	(א) המינהל יהיה זכאי לדרוש מהקבלן הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו. מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין העבודות של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

(ב) המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן כאמור לעיל.

14.14	(א) קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי העבודות, כולן או חלקן, אינן מבוצעות כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

(ב) לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה.

14.15	המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם ביצוע עבודות ולבצע עם אדם אחר כל התקשרות שהיא. הקבלן מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת העבודות וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו עבודות מאדם אחר כאמור, מתחייב הקבלן לשתף עמו פעולה.

14.16	הפר הקבלן את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הקבלן פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הקבלן לשלם לפי ההסכם.

14.17	עיכוב תשלומים לקבלן או קיזוזים או הפחתות מסכומים המגיעים לקבלן לא יהיו עילה או סיבה בידי הקבלן להפסיק, להשהות או להימנע מביצוע העבודות או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי. אין בסעיף זה כדי להסמיך את המינהל לעכב תשלומים, לקזז או להפחיתם אלא על פי דין או אם הדבר נקבע במפורש בהסכם.

14.18 	כל המצאה, פטנט, זכויות יוצרים, תוכנה, ידע, מסקנות, תוצאות וממצאים אחרים אשר יתגלו או יפותחו בעת מתן השירותים או בעקבותיהם לרבות כל מסמך אשר הוצא מטעמו במהלך ביצוע הסכם זה, יהיו רכוש המינהל בלבד והיועץ מתחייב בזאת למסור למינהל מיד עם תום תקופת ההסכם או עם הפסקת ההסכם - הכל לפי המוקדם יותר - את כל חוות-הדעת, המסמכים וכו' ללא יוצא מן הכלל, בין שנמסרו לו ובין שהוכנו על ידו. ליועץ תהיה זכות שימוש שוטפת לצרכי עבודתו בכל הנ"ל אך לא תהיה לו זכות קניין כלשהי לגבי הנ"ל, בין זכות עיכבון ובין אחרת, היועץ לא יהיה רשאי להשתמש בהם או להתיר למישהו אחר להשתמש בהם, אלא אם קיבל הסכמתו המוקדמת ובכתב של המקשר

14.19	הקבלן מתחייב כי במידה ויתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

# ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הקבלן

_____________________					____________________

ס' רמ"א

_____________________					____________________

קמ"ט אוצר               		                                                     אני הח"מ עו"ד ..................

מאשר כי ה"ה  ...................

_____________________					חתמו בפני וחתימתם בצירוף

קמ"ט איכה''ס							חותמת החברה מחייבת את

החברה לעניין הסכם זה.

____________________

עורך  -  דין

נספח א'

מפרט טכני

קו ביוב עוקף קידוח שדמה

הצהרת הקבלן:  הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כלל המסמכים, אף כאלו שלא צורפו למכרז/הסכם זה, אך ניתנו לו לאחר מכן על ידי המקשר ו/או המתכנן, וכי הוא קראם והבין את תוכנם והוראותיהם.  הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות בהם ולדרישות הסכם זה.

הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והניסיון הדרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצועיים הנדרשים וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונות.

הקבלן מצהיר כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו, כי הוא ביקר באתר ומכיר היטב את תנאי האתר, נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו, תנאי הקרקע וכי לקח בחשבון את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא המתחייבות ביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח הקבלני.

הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז/הסכם זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרז/ההסכם ובמסגרת הזמנים הנקובה ולשביעות רצונו המלא של המינהל האזרחי.

תאריך _______________ 				חתימת הקבלן ____________

פרק 57

מפרט מיוחד

תת-פרק 57.00  הוראות כלליות

57.00.001	תכולת המפרט הכללי

מפרט מיוחד זה יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי - בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות, בין המפרט המיוחד והמפרטים הכלליים, יקבע המפרט המיוחד. רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את התוכניות , הפרטים והמפרטים הכלליים והמפרט המיוחד. כל המפורט במסמכים הנ”ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע עבודה או אספקת חומרים המופיעה במסמכי המכרז.

57.00.002	תיאור העבודה

ליד קידוח שדמה עובר קו ביוב, הקו לא עומד בסטנדרטים הנדרשים מקו ביוב הסמוך לקידוח מים, לכן יש לבצע קו חדש בסטנדרטים המאושרים ע"י משרד הבריאות, יש להניח קו ביוב קוטר 315 מ"מ, דרג 10, אורך כ- 530 מ'.

הצינור יונח בתוך שרוול 450 מ"מ , דרג 10, ת"י 4476.

השוחות יבוצעו על פי הפרטים והתוכניות ויהיו אטומות לגמרי. לאחר גמר הביצוע תבוצע בדיקת אטימות על כל המערכת. תוצאה מוצלחת של בדיקת האטימות תהיה תנאי לקבלת הקו ולחשבון סופי.

התוכניות לרבות יציקת בטון על החיבורים.

57.00.003	עדיפות המסמכים במכרז

במקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים של המכרז, יהיה סדר העדיפות של המסמכים כלהלן, הקודם עדיף על זה שאחריו:

התכניות

פרטים סטנדרטים לפי רשימה

כתב הכמויות

המפרט המיוחד

תקנים וסטנדרטים

* לגבי המחירים, המופיע בכתב הכמויות קובע.

57.00.004  אתר העבודות

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום ואת שטח העבודה, בדק דרכי גישה והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו’ ועל יסוד כל זה, ביסס הצעתו.

57.00.005	בדיקת תוכניות

הקבלן יבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו ע"י המפקח לשם ביצוע העבודה במסגרת החוזה.

הקבלן יפנה את תשומת לב המתכנן לכל החסרה, סתירה ואי התאמה בין התוכניות, המפרטים ורשימת התוכניות. הקבלן יחויב לבצע את כל ההשלמות או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרים או אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם.

57.00.006		מים

המים לביצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו ע”י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לעשות את כל הסידורים ומתקנים הדרושים להספקת מים סדירה לעבודה.

57.00.007		מדידות וסימון

לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לסמן את הקווים והשוחות הקיימים והמתוכננים ולבדוק התאמתם למצב הקיים והתאמתם לשוחות והצינורות אליהן עליו להתחבר. במקרה של סטייה מהמתוכנן יש להודיע למתכנן לפני תחילת הביצוע. כל המדידות באתר יבוצעו על ידי מודד מוסמך ויאושרו על ידי המפקח. הקבלן יהיה אחראי לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע.

בכל מקרה שנקודות קווי הסימון יפגעו בזמן ביצוע העבודה, יחדש אותן הקבלן על חשבונו.

בנוסף לנ”ל מתחייב הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה ומכשירי המדידה לצורך ביצוע מדידות שונות כראות עיניו של המפקח בפרוייקט זה, לרבות כוח אדם, ללא כל תשלום נוסף.

57.00.008	טיב קרקע

מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע, לרבות חציבה ופיצוץ בשעת הצורך. רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע, פיצוצים וכד', לא תובאנה בחשבון.

57.00.009	תחום העבודה ודרכי גישה

לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיית המפקח ובתיאום עם נציג המועצה, לצורכי הובלת ציוד הקבלן. וכמו כן, שטח לריכוז הכלים ולטיפול בהם, וגישה יום - יומית לשטח העבודה.

הקבלן יישא בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר בתחום העבודה או מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל. בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את הדרכים ואת שטח ריכוז הכלים למצבם הטבעי כפי שהיה לפני ביצוע הפרו3.

57.00.010	הרחקת אדמה מיותרת

כל עודפי האדמה החפורה והסלעים החצובים, יסולקו על ידי הקבלן למקום מאושר ע”י  המזמין.

העודפים יפוזרו ויהודקו על ידי מעבר כלים על פני השטח בהתאם להוראות המפקח.

העודפים יפוזרו כך שלא תיווצר הפרעה לניקוז הטבעי של פני השטח ובמידת הצורך יבוצעו סידורי ניקוז מתאימים. רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי, לפני הגישו את הצעתו, להיכן ניתן להרחיק את עודפי האדמה. עבור פינוי עודפי האדמה וכל הכרוך בעבודה זו כולל תשלום אגרות לרשויות לא ישולם בנפרד , על הקבלן לכלול עבודה זו ביתר הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

57.00.011	הצטלבות עם קווים קיימים

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהוא יעבוד בסביבת קווי חשמל, קווי מים  וביוב קיימים, וכבלי טלפון. על הקבלן לתאם את ביצוע העבודה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל חב' בזק, חב' חשמל, חב' הכבלים וכל הרשויות הדרושות האחרות, נתיבי ישראל, מקורות וכו'. כל התיאומים וההשגחה במידה ותידרש  ע"י הגורמים השונים, יראו ככלולים במחירי היחידה השונים ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבורם.

57.00.012	תוכניות לאחר ביצוע

הקבלן יגיש למנהל פרוייקט תוכניות לאחר ביצוע של המערכות שבוצעו, התוכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך והיו חתומות על ידו.

תוכניות ביוב יכללו מיקום כל תא ביוב I/L ו-T/L, קוטר התא , אורך צנרת בין התאים וגובהם, סימון מפלים וגובהם, סימון קצה קווים המשמים הכנות לחיבורים למגרשים או להמשך עבודה.

התוכניות יוגשו בקבצים וב-4 העתקים.

57.02 	צנרת ביוב

57.02.001	צנרת  C.V.P,  S.N.8 גרוויטציונית

צנרתP.V.C.  S.N.8 גרויטציונית תונח בהתאם לדרישות ת"י 884, הצנרת תהיה מתאריך ייצור עד חצי שנה מיום הנחתם בקרקע.

הקווים יונחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה. אטמי חדירה או איטוביב יותקנו בקירות שוחת הבקרה כדי להבטיח חיבור טוב בין הצינור והשוחה.

הצנרת תונח בהתאם לגבהים והשיפועים המצוינים בתוכנית. הצנרת תונח על תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת הישרות תעשה ע"י קרן אור תוך הצינור, והסטייה המותרת לא תעלה על 2 ס"מ.

לאחר גמר העבודה, תבוצע בדיקת אטימות לדליפת מים. הבדיקה תעשה בין שתי שוחות, בהתאם למפרט הכללי, המים צריכים לעמוד בצינור בגובה 1.8  מ'  למשך 24 שעות.

בדיקת אטימות לדליפה פנימה תהיה באמצעות מילוי קטעים בין שוחות במים למשך 24 שעות ובדיקת שפילת המים או נזילות, במידה וקיימת זרימה כלשהי בתחתית הצנרת, או שפני המים יורדים מעל 1 ס"מ במשך 24 שעות, יש לאתר את מקור הזרימה ולאטום אותו. בדיקה דומה יש לבצע גם על השרוול.

הנחת צנרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם , ביצוע בורות גישוש חפירה ו/או חציבת התעלה בהתאם לתוכניות, כולל ריפוד שומשום לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, מילוי חוזר בחומר מקומי מובחר נקי מאבנים מהודק ל- 97% מודיפייד אשו, סילוק עודפי החומר החפור לאתר מורשה, סרט סימון כתום, שטיפה וצילום פנים הקו והחזרת השטח לקדמותו.

המילוי החוזר בכבישים ומדרכות יהיה מצע סוג א' מהודק בהתאם למפרט לתיקון כבישים ומדרכות.

צילום ווידאו פנימי של צנרת ביוב

בדיקת הצנרת באמצעות צילום טלוויזיוני של פנים הצינור תיערך לכל אורך הקווים.

הבדיקה הטלוויזיונית אינה באה במקום בדיקות אחרות הקיימות במפרט, אלא להוסיף אליהן.

על מנת לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות.

ביצוע הצילום ומסירת תיעוד מלא שיכלול קלטת ודו"ח מפורט לפי קטעים ומספר תאים, הוא תנאי לקבלת העבודה  לאחר הביצוע, במידה ויהיה צורך בתיקונים לאחר הבדיקה, יעשה צילום נוסף לוודא תיקונים. כאמור לעיל, עלות הצילומים כלולה בסעיפי הצנרת ולא ישלום עליה בנפרד.

57.02.002 צנרת ביוב גרביטציונית מHDPE- PE100 , דרג 10

צנרת לקו הביוב הגרויטציוני מHDPE +PE100 תהיה בדרג 10 כמפורט בתוכניות, תגיע לשטח במוטות ולא בגלילים, כל חיבורי הצנרת יהיו באלקטרופיוז'ן או ריתוך, כל האביזרים תקניים ומאושרים ע"י היצרן.

הצנרת תונח בעומקים גדולים מ-2.75 מ' .	
כל הוראות ההנחה מופיעים בסעיף צנרת P.V.C. 	57.02.01 לעיל תקפים וכלולים גם לצנרת זו.

הצנרת תונח בתוך שרוול PE100, דרג 10 , השרוולים יגיעו עד השוחה ותהיה יציקת בטון לוודא אטימות השרוול.

57.02.003	התחברות למערכות ביוב קיימות

הסעיפים מתייחסים לחיבור קו מתוכנן לתא קיים, או בניית תא חדש על קו ביוב קיים, כולל כל עבודות החפירה, עבודות החיבור, שאיבות, הטית שפכים, החומרים הדרושים ועיבוד המתעל בשלמות.

ההתחברות כוללת יציקת בטון לאיטום השרוול לשוחה.

57.02.004		פריצת כבישים

פתיחת כביש ותיקונו כולל ניסור האספלט במשור מכני, פירוק האספלט ופינויו לאתר מורשה.

מילוי חוזר של התעלות (מעל הריפוד הגרנולרי) במצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה.
ריסוס MS1O, 1 ק"ג למ"ר, ביצוע אספלט בשתי שכבות בעובי כולל 20 ס"מ או לפי הקיים הגבוה מביניהם. המחיר לפי מ"א קו, הרוחב בהתאם לנדרש לקבלת כביש מושלם ללא סדקים.

ביצוע תשתיות אספלט וחיפוי אספלט יהיה ע"פ מפרט לתיקון כבישים ומדרכות של מחלקת שפ"ע עיריית ירושלים. הכבישים ימסרו להם לאחר גמר הביצוע.

57.02.005	שוחת בקרה

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות בהתאם לפרטים והתכניות.

במקומות בהם השוחה נמצאת מחוץ לתוואי הדרך, ו/או שטחים פתוחים, רום פני המכסה יבלטו 30 ס”מ מעל לפני הקרקע הקיימת.

תקרות התאים במקומות הנ"ל יהיו ללא מכסים ויכללו "אוזניים" להרמת התקרה ע"י טרקטור. השוחות יהיו מ-3 חלקים לעומס של  40 טון, אורך הצווארון העילי יהיה כ-40 ס"מ.

במקומות בהם השוחה נמצאת בתוואי דרך עפר, כורכר, משטח מהודק, רום פני המכסה יהיה רום פני הדרך קיימת והשוחה תכלול מכסה בקוטר 60 ס"מ.

תחתית השוחות והמתעלים יהיו טרומיים מדגם טופ או שו"ע.

השוחות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי 5 ס”מ.

החיבור בין הצינורות והשוחות יבוצע בעזרת מחבר איטוביב או אטם חדירה. בין החוליות ובין החוליות לתחתית ולתקרה יש לאטום עם אטם מסוג "איטופלסט".

מילוי חוזר סביב השוחות יהיה מצע סוג א' מהודק.

מחיר השוחה כולל את כל הכלול בפרט השוחה, לרבות יציקת בטון סביב השוחה והשרוולים והשרוולים,

הבהרות לכתב הכמויות

1.		מבוא

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות, הקבלן לא ידרוש שינוי במחירי היחידות באם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות, בהתאם לנאמר בחוזה.

2.	הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות ההדדיות, אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה.

3. במקרה של סטיות וניגודים בין המפרט הכללי וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא הקובע.

4.	אופני המדידה והמחירים אשר יחולו על העבודות נשואות מכרז/חוזה זה הם אופני המדידה והתשלום המתוארים במפרט הכללי.

5.	רואים את הקבלן המשתתף בהזמנה זו, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים בהזמנה זו, על כל מסמכיה, המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים, בתכניות, בכתב הכמויות ובכל שאר המסמכים הכלולים בחוזה זה.

6.	הקבלן יסמן את קווי הביוב והשוחות לפי הנחיות המפקח ויכין תכנית לאחר ביצוע ממוחשבת ע"י מודד מוסמך ללא תשלום נוסף. קבלת תוכנית לאחר ביצוע  זה תנאי לאישור חשבון סופי.

7.	מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט במפרטים ובנוסף:

א. אספקת כל החומרים, הצינורות, מים, מוצרים ואביזרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם, תשלום אגרה למנהל מקרקעי ישראל במידה ויידרש.

ב.	כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.

ג.	השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו’ כולל שמירה.

ד. הובלת כל הנ”ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל הובלת עובדים לאתר העבודה.

ה.	המיסים והאגרות למיניהם, דמי הפיקוח וכו’.

ו. עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה וכן לצורך אימות התוכניות ועדכונן.

ז. בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע  עבודות העפר והבטון.

ח.	כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו’.

ט. ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות המוקדמות ומקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה  מחייבים אותן.

י. סילוק עודפי חפירה ו/או חציבה ו/או פסולת יתבצע לאתרים מורשים.

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בעבודות הנחת צנרת

|  | תאריך: |  |
| --- | --- | --- |
| תיאור העבודה: אספקה וביצוע קו ביוב עוקף שדמה מס' מכרז: |  |  |
| מקום האתר: בית צחור ליד קידוח שדמה |  |  |
| קבלן/ חברה: מס' חוזה: |  |  |

| מס' | סוג העבודה | סוג הבדיקה | יח' | כמות | כמות | דרישת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | בחוזה | הבדיקות | התוצאה |
| 1 | חומר מצע ומילוי | צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד A.A.S.H.O. ו מיון החומר ע"פ AASHTO או ת"י 253. בדיקה על עד כל 1,000 מ"א ו/או שינוי החומר ( הקודם מבניהם), ולכל כמות הצנרת תאי בקרה ומתקנים אחרים. | מ"א | 6 | לכל האורך | לפי סוג הקרקע בהתאם למפרט הכללי פרק 51 |
| 2 | מילוי והידוק בתחתית התעלות, לצנרת, תאי בקרה ומתקנים אחרים. | צפיפות באתר: בדיקה (נקודה בשיטת מד גרעיני) על עד כל 100 מ"א ולכל כמות הצנרת, תאי בקרה ומתקנים אחרים | מ"א | 60 | לכל האורך |  |
| 3 | בטון יצוק באתר יסודות לשוחות, תאי בקורת, גושי עיגון, חגורות ויציקות שונות. | חוזק בטון | מ"ק |  | ראה הערה 11 | לפי התקן |

| מס' | סוג העבודה | סוג הבדיקה | יח' | כמות | כמות | דרישת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | בחוזה | הבדיקות | התוצאה |
| 4 | מוצרים: צינורות (כל הסוגים) אביזרים (מגופים, שסתומים, תאי בקורת (חוליות טרומיות, מכסים וכו). | זיהוי מוצרים בעלי תו תקן / סימן השגחה. | -- | כל האורכים וכל האביזרים |  | תו תקן |
| 5 | צינורות הביוב הגרוויטציוניים | צילום וידאו + בדיקת אטימות | -- | לאורך כל הקווים אלא אם כן נדרש אחרת באחד ממסמכי החוזה |  | לפי מפרט הכללי, המפרט המיוחד והערה 10 |

הערות

- כל הבדיקות תבוצענה עפ"י המפרט הכללי ו/או התקנים הרלבנטיים.

- כל הבדיקות הנדרשות יבצעו באמצעות הקבלן  כוללים את הסידורים הבאים: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע משולם של הבדיקות כגון מים ,חשמל, סידורי בטיחות  וכו' , ולא ישולם עבורם כל תוספת.

- על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות רק אחרי אישור הפיקוח ולפחות 24 שעות לפני מועד ביצוען.

- אם מחזרים את החומר שהיה לפני החפירה, יש להשתמש ב בדיקות ה 100% המקוריים ולבצע בדיקות צפיפות בהתאם. אם משתמשים בחומר חדש, יש לבצע בדיקות מעבדה (100%) לחומר החדש.

- בדיקת לחץ לקוי לחץ תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי.

- בדיקות האטימות למערכת הכבידה (גרוויטציונית) לקווי הביוב ולתאי הביוב, תבוצענה עפ"י ת"י 1205.6 ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או היצרן.

- יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

- מודגש לקבלן, שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה שצילום הרנטגן יבוצע, כשמנה מינימאלית להזמנת בדיקה הינה 3 יחידות. כמו כן על הקבלן לתעד במסגרת תוכנית לאחר ביצוע ((ASMADE את הנקודות האלה על חשבונו.

- מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל הכנות לחיבור ביוב למגרשים,  כשבכל מקרה, מנה מינימאלית להזמנת צילום הינה, 400 מטר.

- במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון - באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

- על הקבלן למלא יומנים יומיים ולהחתים את המפקח בסוף שבוע על היומנים שמולאו.

נספח ב'

רשימת תוכניות

קו ביוב עוקף קידוח שדמה

| מס' סידורי | מספר תוכנית | שם תוכנית | עדכון | תאריך עדכון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1536.3/1 | פרטים והוראות (א. בלאו) | 1 | 15.6.17 |
| 2 | 1536.3/2 | חתכים וקירוב על המעביר (א. בלאו) | 1 | 15.6.17 |
| 3 | 2011-012 | תנוחה (ירמוך הנדסה) | 5 | 6.17 |
| 4 | 2011-012 | חתך לאורך (ירמוך הנדסה) | 5 | 6.17 |
| 5 | 2011-012 | גיליון פרטים (ירמוך הנדסה) | 3 | 4.12 |

נספח ג'

מפרט תעריפי (הצעת המחיר)

קו ביוב עוקף קידוח שדמה

הערות כלליות

- על הקבלן להגיש לוח זמנים, בו תופיע הערכת הזמן שלו לביצוע כל אחד משלבי ביצוע העבודות, כפי שהם מופיעים באבני הדרך לתשלום. מובן מאליו כי על הערכת זמנים זו להיות תואמת לזמנים שנקבעו על ידי המינהל עד להשלמתו של הפרויקט.

- יש למלא את כלל סעיפי הנספח על מנת שהתשלום יהיה בהתאם לכתב הכמויות ולקצב ההתקדמות.

- הסכומים הכוללים וסכומי היחידה שיוגשו ברשימת הכמויות, חייבים לשקף את הערך הכולל של העבודה שתוארה לגבי כל פריט ופריט, כלומר, כולל כל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה בשלמותה, כמתואר, כולל כל עבודה מקרית או מתקן ארעי, וכולל כל ההוצאות ההכרחיות, הסיכונים הכללים, הערבויות וההתחייבויות שנקבעו במסמכי המכרז הונים, המהווים בסיס להצעת המשתתפים במכרז, או המשתמעים מהם.

- תיאור הפריט המקוצר הניתן ברשימת הכמויות, הוא לצרכי זיהוי הנושא בלבד, ובשום פנים ואופן אינו בא לשנות או לבוא במקום התיאורים המפורטים שניתנו בתנאי החוזה. בשעה שקובעים את המחיר לנושאים השונים, יש להתחשב בכל מסמכי החוזה הנ"ל המספקים הנחיות ותיאורים לגבי כל סוג עבודה וחומרים.

- לא תינתן תמורה או תוספת תשלום  עבור : אחוזי קבלן-משני, היקפי עבודה וכד'.

- המחירים כוללים כל אגרה מס או היטל אך אינם כוללים מע"מ, והוא יתווסף לסכום הרלוונטי בעת התשלום. המחירים יישארו בתוקפם בכל תקופת ההסכם, בכפוף להוראות ההסכם.

דגשים לפיקוח על העבודות

      - נדרש לעבוד אך ורק לפי התוכניות המאושרות כל בקשה לתשתית נוספת טעונה אישור של המתכנן ויבוא על חשבון המבקש.

      - על מנת לקבל תשלום נדרשים צילומים של העבודות כולל תאריכים.

| # סעיף | # תאור | # יחידה | # כמות | # מחיר יחידה | # סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # פרק 01. # תת פרק 01.1. # הערה: סעיפי הצנרת והשוחות כוללים גם חפירה, חציבה ,אספקת כל החומרים, מילוי חוזר מהודק. ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות לקו כולל בדיקת אטימות לקו ולשרוול, אחריות לשנה והחזרת השטח לקדמותו. הכל ע"פ התוכניות , המפרטים המפרט הכללי . | # הערה |  |  |  |
| # 01.1.010 | # צינור +PE100 דרג 10, קוטר 315 מ"מ עם שרוול PE100 , דרג 10 קוטר 450 מ"מ, מושחל בתוך השרוול. # הערה: כלל ריתוכי הצנרת יהיו ריתוכי אלקטרופיוזון בלבד. | # מטר | # 525.00 |  |  |
| # 01.1.020 | # כנ"ל, אך קוטר 200 מ"מ בשרוול 315 מ"מ. | # מטר | # 190.00 |  |  |
| # 01.1.030 | # שוחת בקרה טרומית מבטון כולל בנצ'יק מובנה מבטון חרושתית, תקרה ומכסה כבדים , יציקת בטון סביב השוחה והשרוולים, לפי הפרט, קוטר 125 עומק עד 2 מ'. | # יח' | # 6.00 |  |  |
| # 01.1.040 | כנ"ל, אך עומק מ- 2.01 מ' עד 2.50 מ' | # יח' | # 8.00 |  |  |
| # 01.1.050 | כנ"ל, אך עומק מ- 3.01 מ' עד 3.50 מ' | # יח' | # 4.00 |  |  |
| # 01.1.050 | כנ"ל, אך קוטר 150 ס"מ ועומק מ-4.01 מ' עד 4.51 מ' | # יח' | # 1.00 |  |  |

| # סעיף | # תאור | # יחידה | # כמות | # מחיר יחידה | # סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 01.1.060 | בנית עין בקורת מצינור PE100 קוטר 200 מ"מ בכל עומק עם שוחה קוטר 60 ס"מ, עומק 50 ס"מ, כולל אוגן ואוגן עיוור ריתוך לשרוול 450 מ"מ. | # יח' | # 14.00 |  |  |
| # 01.1.061 | חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 ס"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שיגרתיות בצוע קדח מחבר איטביב או ש"ע, סידור מתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט סטנדרטי של תא בקרה | # יח' | # 4.00 |  |  |
| # 01.1.062 | חיבור קו ביוב חדש בקוטר 315 ס"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שיגרתיות בצוע קדח מחבר איטביב או ש"ע, סידור מתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט סטנדרטי של תא בקרה | # יח' | # 1.00 |  |  |
| # 01.1.065 | תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה על קו ביוב קיים לרבות כל הנדרש כולל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות והיציאאות, הפסקה זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שיגרתיות, סידור מתעלים (עיבוד) הכל לפי פרט סטנדרטי של תא בקרה | # יח' | # 1.00 |  |  |
| # 01.1.070 | אספקה והנחת צינור פלדה "20 ע.ד. "3/16 עם ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית טריו, למעצור מים. | # מטר | # 20.00 |  |  |
| # 01.1.080 | ביצוע עטיפת בטון מזויין על זוג צינורות "20 במעביר המים (כולל הברזלים) | # מ"ק | # 6.00 |  |  |
| # 01.1.090 | ביצוע כנפיים מבטון מזויין כולל הברזלים. | # מ"ק | # 4.00 |  |  |
| # 01.1.100 | אספקה והנחת מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20- ס"מ בדרך הגישה לחצר הקידוח ברוחב 5 מ' (פני הדרך). | מ"ק | 120.00 |  |  |
| # 01.1.110 | ביצוע ריפרפ מאבנים בגודל 20X40X40 לפחות ומילוי בטון בניהם. | מ"ר | 18.00 |  |  |
| # סעיף | # תאור | # יחידה | # כמות | # מחיר יחידה | # סה"כ |
| # 01.1.120 | ביצוע מסלעת שיריון מאבני 40X40X40 ס"מ בגובה 1 מ' | מטר | 8.00 |  |  |
|  | סה"כ מחיר |  |  |  |  |
|  | מע"מ 17% |  |  |  |  |
|  | סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |

# שם החברה: _________________________ מס' עוסק מורשה:___________________.

# איש קשר: __________________________

# כתובת לשליחת דואר:___________________________________________________.

דוא"ל: _____________________________________________________________

טלפון: ________________________ .    פקס':__________________________.

חתימה וחותמת המציע:_____________________ תאריך:_________________.

נספח ד'

אמצעי הבטיחות שעל הקבלן לנקוט כדי למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים:

חובת הקבלן לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה. התקנות שהותקנו לפיה, כל הוראה על פי כל חוק או דין וכן לקיים כל הוראות ונהלי הבטיחות בחברה שידרשו ע"י הממונה/המפקח מטעם המחלקה המפקחת או הממונה/המפקח על בטיחות באתר ובכלל זה לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל 1970 ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, ואשר יפרסמו מעת לעת, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה) תשמ"ח 1988 תקנות הבטיחות בעבודה (ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים כימיים ופיסיקליים) תשמ"ח 1988 וצו הבטיחות (פן כללי) תש"ך 1959 , וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם והדרכים שבהן יש לפעול על מנת להישמר מפני הסיכונים. והכול בהתאם לדרישות של כל דין לרבות תקנות הארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים (תיקון תשמ"ד 1984).

חובות הקבלן:

1.להדריך את עובדיו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954 . בדבר "מסירת מידע והדרכת העובדים בתשמ"ד 1984 " העתק מרשימת העובדים יועבר למזמין העבודה.

2. לפקח על עובדיו ונציגים מטעמו, לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות.

3. לספק ולוודא את השימוש בציוד מגן אישי ולבוש בטיחותי של העובדים המתאים לסוג העבודה המתבצעת.

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכול סוגי הסיכונים הכרוכים בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) תשמ"ט 1968.

4. לספק כלים , ציוד ואביזרים תקינים ותקניים, כולל סולמות ופיגומים.

5. חובת הקבלן/מנהל העבודה, לדווח בכתב למזמין העבודה, על כל תאונת עבודה, או אירוע מסוכן בתחום עבודתו באתר וכן למשרד העבודה, על כל תאונה שעשתה את העובד נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים.

6. לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן שימצאו ברשותו בכל עת תסקירי בדיקה של כלי הרמה , אביזרי הרמה, מכונות הרמה וקולטי אוויר - חתומים ע"י בודק מוסמך ויציגם בפני מפקח על עבודה, לפי דרישתו.

7. מפעילי מכונת הרמה, עגורנים, מכונות ניידות וטרקטורים יהיו בעלי תעודות הסמכה מתאימות. מכונות הרמה לפריקה עצמית ובמות הרמה יאושרו ע"י בודק מוסמך.

8. במידה והקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו - הקבלן מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה ועובדיהם יחולו עליו, או על מנהל העבודה שמטעמו.

9. הקבלן יעמיד לרשותו של קבלן המשנה רכב, לצורך פינוי נפגעים מעבר לשעות העבודה הרגילות.

10 . הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה בכמות מספקת וכי יסלק מהמפעל כל ציוד או חומר פגום.

11 . הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל זה מתחייב הקבלן להעסיק עובדים בעלי כישורים מיוחדים ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין ו/או עפ"י דין, ובפרט בעבודות הבאות: חפירה, עבודת הריסה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, וכיוצא באלה. וכן מתחייב הקבלן להעסיק רק אנשים מורשים ו/או מוסמכים כדין כל אימת שנדרשת הסמכה ו/או הרשאה עפ"י דין.

11 . כל כלי מכני הנדסי כגון: כלי הרמה, אבזרי הרמה, מנוף וכו' - יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם למפעל וכן מתחייב הקבלן שבביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי תקף ו/או שאינו תקין.

13 . הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר מאת הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח, ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע ולבטיחות העובדים.

14 . הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודת נוער תש"ד 1954 ולא ירשה לנוער להימצא בשטח לשם עבודה או לשם השתכרות מלבד עבודות שאינן אסורות לנוער עפ"י החוק.

15 . הקבלן מתחייב בזה לשאת באחריות לכל נזק ו/או חוב שיגרם בשל אי מינוי מנהל עבודה .ובכלל זה מתחייב הוא לשאת באחריות לחובות המוטלות על מנהל העבודה לפי כל דין.

16. במידה והקבלן מבצע פעולה המנוגדת לנוהלי הבטיחות בחברה ו/או מנוגדת לתקנות הבטיחות בעבודה,  לא יבוא בטענה כלשהי, כאשר עבודתו תופסק. במידה ותתגלה עבירת בטיחות בשנית, ייקנס הקבלן בסך 500 ₪.

17 . הקבלן מתחייב כי בכל משך השהות במתחם העבודה , עובדיו ינעלו נעלי בטיחות, לבוש מלא, כובע מגן,  ווסט זוהר.

18 .הקבלן מתחייב לקיים את תקנות הבטיחות בעבודה בגובה ותקנה של מכונות ניידות .

19 . הקבלן מתחייב לספק לאתר העבודה שבו קיימים או עלולים להימצא אדים, גזים, עשן, או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, (ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגים כגורמי סיכון) – ציוד לבדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא ו/או כל מקום מוקף - כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים מסוכנים וכל עוד לא סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, וכל עוד לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום מוקף וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים במקום.

20 . הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים הן לעניין בידוד כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפיצה והן בעמידות בתנאי לחוות ו/או רטיבות. כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

21 . כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שצוינו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן לפי כל דין וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.

הקבלן/מנהל העבודה:___________________ חתימה:__________________

נספח ה' - תצהיר עבור מציע ישראלי בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ______ לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ו- תצהיר למציע ישראלי בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מספר ______ לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן הריני  מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. ובכלל זה החוקים הבאים:

- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976;

- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965;

- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963;

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

- חוק החניכות, תשי"ג-1953

- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

- חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

- חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000

- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.

- צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ז- תצהיר למציע פלסטיני בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים בהתאם לדיני האזור

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מספר ______ לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, הריני מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו בהתאם לדינים החלים באזור יהודה ושומרון על העסקת העובדים תושבי האזור.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בדיני העבודה החלים באזור ובדיני העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל יחסי עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ח' – נספח ביטוחי (אישור קיום ביטוחים למציע הזוכה)

לכבוד

מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה וצמ"ה

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הקבלן")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור עבור מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט - כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש– פוליסה מס'____________________

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה – פוליסה מס'____________________

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות / הקמה בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת ביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור, עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

הכיסוי יכלול גם את ההרחבות הבאות:

  - ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

  - הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 50,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

  - רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

  - חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

  - מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

  - חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

  - כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10%.

  - הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות % 10 מערך העבודות;

  - שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000  דולר ארה"ב.

  - ככל שישולמו לקבלן מקדמות תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד שהתוקן משועבדים לטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וישולמו להם אלא אם יורה חשב  משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך

2,500,000  דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים, שלא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב (1,000,000 שקלים חדשים) ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 125,000 דולר ארה"ב (500,000 שקלים חדשים).

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

- כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ  5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט ___________ (יש לציין את השנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסה המקורית.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

לכבוד

מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

א.ג.נ.,

הנדון:    אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומודדים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  ____________________________ (להלן: "הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו") לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________, ביטוח אחריות מקצועית, בגין מתן שירותי______________________ (יש למלא את השירות הרלבנטי), בקשר לביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כדלהלן:

ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה מס'____________________

- הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו ובגין כל      הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לביצוע עבודות הצבת תוואי קו ביוב חדש המחליף תוואי קו ביוב קיים הסמוך לקידוח שדמה באזור בית סאחור עבור המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים והמודדים:

- מודדים – גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- מהנדסים – גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

-   מרמה ואי יושר של עובדים;

-   אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

-   אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו 
 כלפי מדינת  ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

-    הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו, וכל הפועלים מטעמם. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- כללי

בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו אחראים בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסה המקורית.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

ערבות הגשה

כתב ערבות

לכבוד

קמ"ט אוצר

באמצעות המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ₪  (במילים: _____________ ש"ח),

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם מכרז מס' 33/17 לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____  עד תאריך 17.11.17.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

מדף מס' 3043

ערבות ביצוע (להגשה בעת זכיה)

כתב ערבות

לכבוד

קמ"ט אוצר

באמצעות מנהל אזרחי איו"ש

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________ ₪ (במילים: ______________ ש"ח),

שיוצמד למדד  _____________________ מתאריך: _______________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב") בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה / מכרז מס' 33/17 לביצוע עבודות להחלפת קו ביוב עוקף קידוח שדמה עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________  עד תאריך _____________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

מדף מס' 3043