משטרת ישראל

אגף תכנון לוגיסטי\מחלקת הרכישות והמכירות

מכרז להקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

מכרז פומבי מס' 51/2017

מאי 2017

המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

0	. מנהלה	4

0.0	כללי(I)	4

0.1	גורמים מעורבים(I)	4

0.1.1	הצוות המקצועי שהרכיב את פרטי הדרישה שמצויינת במסמך זה מכיל את דורש המערכת, ר' חוליית נופש במשטרת ישראל, אנשי טכנולוגיות, ממנהל טכנולוגיות, ואנשי הרכש מאגף הרכש.	4

0.2	תוכנית עבודה(I)	4

0.2.1	המערכת תהיה מבצעית לכל המאוחר ב- 10.10.2017 ובהתאם ללו"ז המפורט במסמך זה או בלו"ז קצר מזה כפי שיפורט בהצעה / בתוכנית עבודה שתאושר.	4

0.3	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (M):	4

0.3.1	המציע מתפעל לפחות בכל אחת מהשנים 2014; 2015; 2016, 2 מערכות סחר אלקטרוני ללקוחות שונים עם למעלה מ-100 משתמשים בכל אחת מהמערכות.	4

0.3.2	תעבורת גולשים של למעלה מ-15,000 גולשים מידי יום.	4

0.3.3	למציע מחזור כספי שנתי של  500,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2014; 2015 2016 הנובע מתפעול ו/ או הקמת מערכת למסחר אלקטרוני.	4

צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח, המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, כבטוחה לקיום תנאי המכרז ע"ס 15,000 ₪, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד לתאריך  XXX  . אי צירוף ערבות כנדרש ימנע דיון כלשהו בהצעה . יתר הדרישות המתייחסות  לערבות הבנקאית מפורטות בסעיף 0.5.1 למכרז.	4

0.4	מנהלות (I)	4

0.4.1	ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מ"י בכתובתwww.police.gov.il  תחת הקישור של מכרזים/שירותים וטפסים (הקישור מופיע באתר הנ"ל בתחתית דף הבית בצד שמאל).	4

0.4.2	למען הסר ספק, הנוסח הקובע של מסמכי המכרז הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות או הנוסח שהורד מאתר האינטרנט (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו לרוכשי מסמכי המכרז). יש להגיש את ההצעות רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.	4

0.5	נוהל העברת שאלות ובירורים(I)	5

0.5.1	שאלות ובירורים בנושא המכרז יש להפנות אל:	5

0.5.2	בכל פניה יש לוודא טלפונית את קבלתה אצל עורך המכרז.	5

0.5.3	שאלות והבהרות  בנוגע למכרז, יש להעביר בכתב לנציג משטרת ישראל המוגדר בסעיף לעיל עד 10 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במסירה אישית, email או באמצעות הפקס, אך לא בע"פ.	5

0.5.4	על המציע האחריות לוודא שהשאלות הגיעו בשלמותן לנציג מ"י.	5

0.5.5	על השואל לציין בבירור הן את מספר הסעיף והן את מלל הסעיף, לגביו נשאלת השאלה, ולפרט בצורה ברורה את שאלתו .השאלות יוגשו במבנה הבא:	5

0.5.6	התשובות לשאלות יינתנו בעברית בלבד ובכתב, ויפורסמו במנוף.	5

0.5.7	רק מסמכים כתובים וחתומים ותשובות בכתב על ידי נציג משטרת ישראל מהווים מענה מחייב.	5

0.5.8	תשובות יימסרו בכתב לכל משתתפי המכרז ככל שהדבר רלוונטי, עד 5 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.	5

0.5.9	מסמכי התשובות יוגשו גם הם כחלק ממענה המציע, כשהם חתומים כמו מסמכי המכרז	5

0.5.10	למען הסר ספק מובהר ומודגש כי תנאי המכרז היחידים הקובעים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ בכדי לשנותם ו/או להוסיף עליהם .	5

0.5.11	סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, חובה עליו להודיע על כך בכתב לנציג המשטרה בהתאם לאמור לעיל.  לא עשה כן, ייחשב הדבר כוויתור על כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מפגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר במסמכי המכרז והוא לא יהיה רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם זכה במכרז ובין אם לא זכה.	5

0.6	הגשת הצעות (I)	5

0.6.1	המועד אחרון להגשת הצעות הוא   XXX.	5

0.6.2	יש למסור את ההצעה עפ"י המוגדר במכרז, לחתום עליה ולהעבירה במעטפה סגורה, ללא פרטי זיהוי של המציע בצירוף כל הנספחים כשהם חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים במכרז.	5

0.6.3	ההצעה על נספחיה והאישורים והמסמכים הנוספים הנדרשים עפ"י מכרז זה, יונחו אישית ע"י המציע או מי שהסמיכו לכך, במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע, בתיבת המכרזים המתאימה הממוקמת בחדר "תיבות מכרזים", בסמוך לכניסה למחלקת הרכישות והמכירות, בקומה 1 בכתובת:	5

1	יעדים (I)	19

2	יישום – מהות המערכת	20

2.2.1.1	מערכת מקוונת שתאפשר לנהל ולהזמין מלאי מסוג נופש.	20

2.2.1.2	המערכת תתממשק למערכות שונות לצורך קליטה ושליחת נתונים, לרבות שליחת מסרונים.	20

2.2.1.3	המערכת תכיל שכבת ניטור תשתיתי שיאפשר ניטורים בסיסיים של המערכת, שרידות שרתים, ביצועים,עומסים, חומרה, תקיעת תורים ונפילות מסרים, ובנוסף תנטר תגובה לאירועים חיוביים ושליליים כאחד לאיתור בעיות משתמשים.	20

2.3	תיאור כללי של המערכת הנדרשת (MS)	21

2.4	תהליכים(MS)	26

3	טכנולוגיה ותשתיות	32

4.2	מימוש כולל של המערכת (m)	43

4.3	תפעול שוטף (I)	44

4.4	תיעוד (m) –	45

4.5	שירות ותחזוקה (M)	45

4.6	השתלבות בארגון (M)	47

4.7	חוסן ואמינות	47

5.	עלות (I)	48

5.0	כללי – הבהקים	48

5.1	מחיר מערכת ניהול נופשים	49

5.2	ביצוע תשלומים (I)	52

5.7	תנאים כלליים	54

6.	אופן קביעת זוכה (I)	54

6.1	כללי	54

6.2	בדיקת  ההצעות	54

6.3	שקלול הצעות  המחיר	54

6.4	קביעת זוכה / זוכה חלופי	56

6.5	תרופות	57

6.2	אחריות לנזקים	57

6.3	זכות קיזוז	57

6.4	ביטול ההתקשרות נושא המכרז	57

6.5	סיום ההתקשרות	58

נספחים	59

תצהיר על בעלי זיקה שהורשעו/שלא הורשעו בעבירות	68

נספח י"א –3	8

נספח י"ב	9

- . מנהלה

כללי(I)

"נופש" הינו הטבה הניתנת לעובדי הארגון ובני משפחותיהם במסגרת תנאי שירותם. התהליך מבוסס על זכאות העובדים לצאת עם משפחתם לנופש (בד"כ אחת לשנה) במחיר מיוחד ובהשתתפות המעסיק.

משטרת ישראל והמשרד לבט"פ מאפשרים לכ-35,000 עובדים לצאת לנופש מסובסד בזכאות.

משטרת ישראל מבקשת למחשב את תהליכי הזמנת הנופש בזכאות וליצור מערכת מרכזית בינה לבין ספקי הנופש, ובין הספקים לעובדים מתוך הכרה בתכונות היעילות, הדיוק והחיסכון שמהלך כזה יביא.

הלקוח בפרויקט הנופש הינו אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל, לקוח משנה הינו מנהל טכנולוגיות במשטרת ישראל, לקוחות נוספים הינם ספקי הנופש.

משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמת מערכת לניהול נופשים / התאמת מערכת קיימת לצרכי המשטרה וכן תפעול שוטף של מערכת ניהול הנופשים לשימוש כלל הזכאים כולל תכנון, פיתוח,  ניהול, התקנה, אינטגרציה, הפעלה, הדרכה, תיעוד, התאמות, עדכונים, תוספות ושינויים, תחזוקה, שדרוגים ושירות , בהתאם לתנאי המכרז.

המציע, יתחייב להקים / להתאים מערכת שברשותו, לתפעל ולתמוך במערכת עבור מ"י ע"פ הלוז המפורט במסמך זה ואשר הפעלתה תתאפשר לא יאוחר מ-10.10.2017.

ההתקשרות תחל מיום הוצאת ההזמנה ותארך עד ליום 1.1.2023 עם אופציה של משטרת ישראל  להארכת ההתקשרות עם הזוכה בשנה נוספת או בחלקה ועד חמש שנים נוספות. מימוש ההתקשרות עם הזוכה תעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים של משטרת ישראל .

בסוף תקופת ההתקשרות עם הזוכה, בסיס הנתונים אשר יבנה במערכת יועבר על פי החלטת משטרת ישראל לבעלותה או ימחק ע"פ דרישתה.

תהליך ההתקשרות יבוצע במתכונת של מכרז פומבי. ההצעה שתוגש וכן ביצועה בהמשך בכל שלביה, יהיו בהתאם לנוהל מפת"ח.

במסגרת הליך קביעת הזוכה תוכל מ"י לערוך תהליך Best&Final     כמפורט בפרק 6 להלן.

גורמים מעורבים(I)

    - הצוות המקצועי שהרכיב את פרטי הדרישה שמצויינת במסמך זה מכיל את דורש המערכת, ר' חוליית נופש במשטרת ישראל, אנשי טכנולוגיות, ממנהל טכנולוגיות, ואנשי הרכש מאגף הרכש.

תוכנית עבודה(I)

    - המערכת תהיה מבצעית (פעילה בסביבת האמת וזמינה לשוטרים) לכל המאוחר ב- 10.10.2017 ובהתאם ללו"ז המפורט במסמך זה או בלו"ז קצר מזה כפי שיפורט בהצעה / בתוכנית עבודה שתאושר.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (M):

    - המציע מתפעל בכל אחת מהשנים 2014; 2015; 2016, לפחות 2 מערכות סחר אלקטרוני ללקוחות שונים בארץ ו/או בעולםעם למעלה מ-100 משתמשים בכל אחת מהמערכות.

    - מערכות הסחר האלקטרוני שבתפעול המציע מאפשרות תעבורת גולשים של למעלה מ-15,000 גולשים מידי 24 שעות.

    - למציע מחזור כספי שנתי של  500,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2014; 2015 2016 הנובע מתפעול מערכת למסחר אלקטרוני.

    - צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח, המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, כבטוחה לקיום תנאי המכרז ע"ס 15,000 ₪, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד לתאריך  28.07.2017   . אי צירוף ערבות כנדרש ימנע דיון כלשהו בהצעה . יתר הדרישות המתייחסות  לערבות הבנקאית מפורטות בסעיף 0.5.1 למכרז.

מנהלות (I)

    - ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מ"י בכתובתwww.police.gov.il  תחת הקישור של מכרזים/שירותים וטפסים (הקישור מופיע באתר הנ"ל בתחתית דף הבית בצד שמאל).

    - למען הסר ספק, הנוסח הקובע של מסמכי המכרז הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות או הנוסח שהורד מאתר האינטרנט (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו לרוכשי מסמכי המכרז). יש להגיש את ההצעות רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.

נוהל העברת שאלות ובירורים(I)

    - שאלות ובירורים בנושא המכרז יש להפנות אל:

רפ"ק יגאל נחשון  - עורך המכרז.

משטרת ישראל מחלקת רכישות /חוליה א'.

טלפון , 08-9124322: פקס: 097697838

yigalnah@police.gov.il – email

    - בכל פניה יש לוודא טלפונית את קבלתה אצל עורך המכרז.

    - שאלות והבהרות  בנוגע למכרז, יש להעביר בכתב לנציג משטרת ישראל המוגדר בסעיף לעיל עד 10 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במסירה אישית, email או באמצעות הפקס, אך לא בע"פ.

    - על המציע האחריות לוודא שהשאלות הגיעו בשלמותן לנציג מ"י.

    - על השואל לציין בבירור הן את מספר הסעיף והן את מלל הסעיף, לגביו נשאלת השאלה, ולפרט בצורה ברורה את שאלתו .השאלות יוגשו במבנה הבא:

| מס' סידורי | מס' הסעיף | מלל הסעיף | פירוט השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

    - התשובות לשאלות יינתנו בעברית בלבד ובכתב, ויפורסמו במנוף.

    - רק מסמכים כתובים וחתומים ותשובות בכתב על ידי נציג משטרת ישראל מהווים מענה מחייב.

    - תשובות יימסרו בכתב לכל משתתפי המכרז ככל שהדבר רלוונטי, עד 5 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

    - מסמכי התשובות יוגשו גם הם כחלק ממענה המציע, כשהם חתומים כמו מסמכי המכרז

    - למען הסר ספק מובהר ומודגש כי תנאי המכרז היחידים הקובעים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ בכדי לשנותם ו/או להוסיף עליהם .

    - סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, חובה עליו להודיע על כך בכתב לנציג המשטרה בהתאם לאמור לעיל.  לא עשה כן, ייחשב הדבר כוויתור על כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מפגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר במסמכי המכרז והוא לא יהיה רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם זכה במכרז ובין אם לא זכה.

הגשת הצעות (I)

    - המועד אחרון להגשת הצעות הוא  28.05.2017 בשעה 16:00

    - יש למסור את ההצעה עפ"י המוגדר במכרז, לחתום עליה ולהעבירה במעטפה סגורה, ללא פרטי זיהוי של המציע בצירוף כל הנספחים כשהם חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים במכרז.

    - ההצעה על נספחיה והאישורים והמסמכים הנוספים הנדרשים עפ"י מכרז זה, יונחו אישית ע"י המציע או מי שהסמיכו לכך, במעטפה סגורה ללא פרטי זיהוי המציע, בתיבת המכרזים המתאימה הממוקמת בחדר "תיבות מכרזים", בסמוך לכניסה למחלקת הרכישות והמכירות, בקומה 1 בכתובת:

משטרת ישראל המטה הארצי- רמלה

מחלקת רכישות ומכירות (מרו"ם)
רח' בעלי המלאכה  41
אזור התעשייה, רמלה

    - אין לשלוח את ההצעות בדואר /פקס, אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

    - ועדת המכרזים תתייחס רק להצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. לתשומת לב המציעים-  תיבת המכרזים תינעל בדיוק בשעה הנקובה.

    - המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה (או אריזה) מעטפה נוספת ,סגורה היטב ללא פרטי המציע על גבה ,ובתוכה יופיעו פרטי המציע ואיש קשר מטעמו (עם ומספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.

    - הגשת ההצעה לתיבת המכרזים הינה באחריותו הבלעדית של מציע ההצעה.

    - ההצעה תוגש בעברית בארבעה העתקים (מקור + שלושה עותקים), בצרוף מדיה מגנטית המכילה את קבצי ההצעה במדיה MS-Word . במקרה של סתירה בין ההצעה בפורמט המדיה המגנטית להצעה הכתובה, ההצעה הכתובה תחייב.

    - משטרת ישראל רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי מסמכי המכרז .יובהר כי דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות לא תצריך הארכת תוקף הערבות אלא אם כן נאמר אחרת במפורש ובכתב בלבד.

המפרט (I)

    - סיווג רכיבי המפרט והמכרז

    - רכיבי המפרט והמכרז מסווגים לפי הסימון הבא:

      - I (Information)  רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות, חובה לציין.

      - G (General)  רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח / מוצע שיהיה.

      - S (Specific)  רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט ובמכרז: פירוט כתוב, מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור" הדורש תשובה של כן/לא או מילוי טבלה מוגדרת. ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווגG . אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.

      - M (Mandatory) רכיב סף (Go/No Go) , נקרא גם סעיף חובה. תשובת המציע תהיה מסוג:

    - "קראנו והבנו - מקובל עלינו הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או

    - "קראנו והבנו – נעמוד בדרישות סעיף זה", או

    - תשובה עניינית ומלאה (בדומה לסיווג S), או

    - המצאת אישור כנדרש.

הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג M, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים.

    - MS(Mandatory+ Specific) – סיווג של רכיב שיכול להיות כפול. במקרה כזה נדרש המציע לענות על הדרישות הכפולות, גם ליתן תשובה בנוסח " קראנו והבנו- מקובל עלינו" , וגם להרחיב במענה מפורט ומדויק הבא להראות את האופן שבו תענה הדרישה כך שהמענה יהלום את האופן של הגדרת הסעיף.

    - למען הסר ספק, על הצעת המציע והמערכת המוצעת לעמוד בכל הדרישות המנדטוריות שמסווגות באות M. על המציע לוודא טרם הגשת ההצעה כי היא עומדת בכל הדרישות.  במידה ולדעת המציע המערכת המוצעת על ידו אינה עומדת בסעיף מנדטורי כזה או אחר יפנה בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים עד למועד האחרון להעברת שאלות ובקשות הבהרה ויסביר את הפערים בין הצעתו לבין דרישות המשטרה. במקרה שכזה תהא רשאית וועדת המכרזים של המשטרה לפעול בכל דרך שהיא ובכלל זה לשנות את סיווג הסעיף.

    - סיווג של רכיב אב (פרק/סעיף) תקף לכל הבנים (סעיפי המשנה שבו), אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

    - מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות בו.

התחייבות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

    - ערבות בגין הגשת הצעה

      - על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שתהווה "ערבות מכרז". נדרש לצרף ערבות מקור + העתק למכרז, כנדרש בסעיף 0.3.4 עפ"י נוסח כתב הערבות המצ"ב כנספח ד'  למכרז.

      - לצרוף ערבות המכרז בהתאם להנחיות המפורטות חשיבות גבוהה וכל סטייה מהוראות אלה תביא לפסילת ההצעה.

      - להלן הוראות הנוגעות להגשת הערבות:

      - ניתן לצרף להצעה ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה.

      - הערבות חייבת להיות בהתאמה מלאה לפרטי המציע כמצוין בנספח א' במכרז.

      - הערבות המצורפת להצעה חייבת להיות מקורית . צילום /העתק לא יתקבלו.

      - במידה והמציע יבחר להגיש ערבות מחברת ביטוח, הערבות תהא חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה. לא תתקבלנה ערבויות חתומות ע"י סוכני ביטוח.

      - הערבויות תוחזרנה למציעים (למעט הזוכה) לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.

      - הערבות לא תהיה צמודה. במידה שהוגשה ערבות צמודה, לא יהיה בכך בכדי לפסול את ההצעה.

      - אין למשטרה התנגדות לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות פקסימיליה, אם דרש זאת הבנק הערב.

      - לידיעת המציעים: עפ"י פסיקת בית המשפט העליון, דינה של ערבות מיטיבה (שהוגשה בסכום גבוה מהנדרש או שתום תוקפה מאוחר יותר מהנדרש ע"י עורך המכרז) הוא פסילה.

      - הערבות הבנקאית תהא בתוקף מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום 28.07.2017 אין לשנות את תאריך תום תוקף הערבות ללא הוראה מפורשת בכתב של עורך המכרז גם במקרה שהמועד האחרון להגשת ההצעות יידחה.

כל התנאים הקבועים ביחס לערבות הבנקאית וביניהם: צירוף ערבות מקורית, תום תוקף הערבות, הסכום הנערב, היותה בלתי מותנית וכיו"ב - הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילת ההצעה.

אי צירוף ערבות מקורית כנדרש תגרום לפסילת ההצעה.

    - הצהרות ואישורי המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף (M)

      - המציע יצרף להצעתו את רשימת הלקוחות אשר עבורם הוא מתפעל מערכת סחר אלקטרוני בשנים 2014; 2015 2016 כנדרש בסעיפים 0.3.1 ו-  0.32.2 במכרז ויצרפם בנספח  ג'-1 המצ"ב ויחתום על ההצהרה המופיעה בנספח זה.

      - המציע יצהיר על ניסיונו כנדרש בתנאים המוקדמים כמפורט בסעיף 0.2.1 ו- 0.2.2  וכן על עמידתו בהיקף הכספי הנדרש ע"פ סעיף 0.2.3 זאת ע"פ הנוסח המצ"ב בנספח ג'-1.

      - המציע ייצרף אישור רו"ח כפי הנדרש בנספח ה' המצ"ב, המעיד על מחזור כספי כנדרש בסעיף 0.2.3 במכרז.

    - הצהרות ואישורים נוספים עם הגשת ההצעה (S)

      - תיעוד המלמד על בעלי זכויות החתימה של המציע המאושר ע"י עו"ד, רואה חשבון או ערכאה חוקית אחרת כפי הנדרש בנספח א' המצ"ב.

      - פרטי חשבון הבנק של המציע, חתום ע"י הבנק ע"פ נספח ז' המצ"ב.

      - המציע יצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:

      - תצהיר מאומת ע"י עורך דין בדבר היעדר הרשעות בעברות (נספח ו' -1 להלן) וכן תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ו' -2 להלן).

      - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

      - המציע יאשר בנספח ג'-2 כי הוא ערוך מבחינה מקצועית ומבחינת היקף כוח האדם ואיכותו, ומשאבים אחרים הנדרשים לשם הקמת המערכת ואספקת השירותים השוטפים, התקנתה, תפעולה ותחזוקתה השוטפת, לרבות-  הטמעה, תוספות שינויים, שדרוגים,  כולל שינויים והתאמות לצורכי משטרת ישראל ולקיום כל ההתחייבויות כנדרש במפרט זה, וכי הוא יעמיד את כוח האדם ואת כל המשאבים הדרושים לביצוע השירות במשך כל תקופת המכרז.

      - על המציע להגיש את המכרז על כל נספחיו .

      - על המציע להתחייב בנספח ג'-2 כי "לאחר הזכייה במכרז יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז ".

      - כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. בכל מקרה של הארכת תוקף המכרז, ההצעה תיראה כתקפה ויחודשו כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם. בכל מקרה, דחייה במועד הגשת ההצעות לא תביא לשינוי מועד תום תוקף הערבות ושינוי כזה יבוצע רק בהנחיה בכתב של המשטרה.

      - הזוכה מתחייב לחדש את האישורים והמסמכים לכל תקופת ההתקשרות, אם יהיה צורך בכך ועל פי דרישת משטרת ישראל.

    - ניגוד עניינים (S)

      - המציע יצהיר בנספח ט' המצ"ב כי: "לפי מיטב ידיעתנו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם נזכה בו) משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו או של עובדינו, של קבלני המשנה שלנו ו/או חברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה". במקרה של חשש לניגוד עניינים תהיה המשטרה רשאית לפסול את ההצעה.

    - שמירת סודיות (MS)

      - המציע יצהיר בנספח י"א-1 המצ"ב על שמירת סודיות בכל הנוגע למסמכים ולמידע אשר מגיע לידו לצורך הגשת הצעתו למכרז וכן לצורך מימוש ההתקשרות.

    - שירות ותחזוקה (S)

      - להצעה תצורף הצהרה בנוסח: "עבור המערכת המוצעת יינתן שירות ותחזוקה שוטפים ע"י המציע או מי מטעמו אשר יאושר בכתב ע"י הגורם המאשר במשטרת ישראל. לפי מיטב ידיעתנו אין בעיה לספק שירות ועדכונים למערכת המוצעת למשך 10 שנים לפחות מיום הקמתה" כמפורט בנספח ג'-2 המצ"ב.

    - הצהרת המציע (S)

      - במענה לסעיף זה על המציע להצהיר בנספח ג'-2 בכתב, כי קרא והבין את דרישות המכרז וכי הצעתו עונה עליהן (כולל המפרט, ההבהרות לשאלות ועדכונים). כי קרא והבין את תהליך בחירת הזוכה המתואר בפרק 6 וכי התהליך מקובל עליו.

    - יכולות טכניות הנדרשות מהמציע (MS)

      - המציע מנהל באמצעות מערכת מקוונת מלאי עבור לקוחותיו

      - למציע  יכולת מוכחת בניהול מלאי במערכות האמורות ובכלל זאת ביצוע הפעולות הנוגעות לעניין (כגון: הזמנה; שינוי; ביטול; הוספת מלאי; גריעה וכדו').

      - למציע יכולת מוכחת בשליחה ובקבלה נתונים ממערכות חיצוניות (שאינן באחריות הזוכה) למערכת המקוונת האמורה.

      - למציע יכולת מוכחת בניהול משתמשים במערכת המקוונת האמורה לעיל.

    - השלמת מידע , הדגמה ומצגות (I)

      - עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע לפרט או להשלים כל מידע נדרש בין בהשלמה בכתב, בין בהדגמה לרבות תוך התייצבות בוועדת המכרזים ומי מטעמה. המציע יעשה כן בהתאם ללוחות הזמנים אשר ייקבעו ע"י עורך המכרז.

התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה במכרז (S)

    - ערבות ביצוע מהזוכה

      - הזוכה יידרש להמציא כתנאי להוצאת הזמנת רכש, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית לפקודת משטרת ישראל, בשיעור 5% לפחות מערך ההתקשרות (כולל מע"מ), להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י המכרז לרבות כיסוי נזקי המשטרה בגין הפרת התחייבויותיו וכן ביגון פיצוי שהמשטרה תהא זכאית לו ע"פ המכרז.

      - במידה והזוכה יהיה זכאי לתשלומים כל שהם ממ"י והוא טרם העביר או חידש ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה ערבות הביצוע עד למועד העברתה.

      - ערבות הביצוע תהא בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה המרביות, ע"פ נוסח כתב הערבות שיועבר לזוכה. יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות המשטרה בלבד ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה להוות התחייבות כל שהיא מצד המשטרה למימוש זכות האופציה כולה או חלקה.

      - ערבות זאת תחליף את הערבות אשר נמסרה למזמין במועד הגשת ההצעות. מסירת ערבות הביצוע תהיה תנאי להוצאת הזמנת רכש .

    - הצהרת סודיות זוכה(M)

      - הזוכה במכרז יצהיר בנספח י"א -2 על שמירה על סודיות עסקית בכל הנוגע להתקשרות מול משטרת ישראל ומול ספקיה ובכל הנוגע למידע אשר ייחשף אליו במסגרת ההתקשרות.

      - הזוכה מתחייב כי לאחר זכייתו יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו אשר יעסקו בביצוע וביישום הפרויקט במשטרת ישראל על מסמך שמירת סודיות כמפורט בנספח י"א -3 המצ"ב.

ביטוחים (I)

      - על הזוכה לרכוש ולקיים את כל הסדרי הביטוח המפורטים בנספח XX המצ"ב לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה.

      - על הזוכה להמציא למשטרת ישראל העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, תוך 14 ימים ממועד קביעתו כזוכה.

      - על האישור לקיום ביטוחים כאמור, להיות ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי מהתנאים הנדרשים. מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם. לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. מובהר כי למשטרה שמורה הזכות להפעיל סנקציות המפורטות באמנת השירות שהוגדרה במכרז, במקרה של איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח כנדרש.

      - מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם. לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

אחריות כוללת (I)

      - על  הזוכה תוטל אחריות כוללת למימוש השירות על כל מרכיביו. בהגשת המענה המציע מתחייב כי יקבל על עצמו אחריות כוללת זו, אם יוכרז כספק זוכה, כולל אחריות על קבלני המשנה שיפעלו אתו ומטעמו בביצוע העבודה.

      - על הזוכה יהיה להציג למשטרת ישראל אישורים לעריכת הביטוחים הנדרשים כמוגדר לעיל וכמצורף בנספח י' וזאת בתוך 14 ימים ממועד זכייתו.

תנאים כלליים (I)

    - תוקף ההצעה (I)

      - הצעת המציע ע"פ תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך 60 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב- 90 יום נוספים בהסכמת הצדדים. במקרה שכזה המציע יידרש להאריך את תוקף ערבות ההצעה בהתאם, בבקשה מפורשת בכתב של  עורך המכרז. אי הארכת הערבות תביא לפסילת ההצעה .

זכויות קניין (S)

      - המציע יצהיר בנספח ג'-2 כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות או החוזיות או האחרות הגלומות במרכיבי הפתרון המוצע וכי הוא רשאי להפיץ אותם או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעל/י הזכויות כאמור להפיץ אותם ולהתקשר במכרז זה. עוד מצהיר המציע כי אין בהתקשרות שלו, כתוצאה מזכייה על פי מפרט זה, פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

      - במקרים בהם זכויות הקניין חלקן או כולן שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצעה בתוספת הסבר בדבר מקור זכותו של המציע להציע למשטרת ישראל את הפתרון ישירות ולא באמצעות התקשרות נוספת עם הצד שלישי האמור.

      - כמו כן, מתחייב הזוכה כי ישפה את משטרת ישראל על כל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בזכויות שבפתרון המוצע המפורט בהצעה.

      - כמו כן יציין המציע, במענה לסעיף זה, כי במידה ויעשה שימוש בתוכנות כלשהן לצרכי מתן השירותים נשוא מכרז זה, יעשה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.

עמידה בדרישות החוק והרגולציה (S)

    - המציע יתכנן את המערכת, ויתחזק את פעולתה, תוך עמידה בדרישות המובעות בהוראות כל דין, לרבות החוקים והרגולציות הבאים:

      - הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות רישום מאגרי מידע וכל דין הקשור אליהם.

      - חוק חתימה דיגיטלית התשס"א 2001.

      - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת תעמוד לעניין אבטחת מידע בכל הוראת דין רלבנטית, או בכל הוראה אחרת שתינתן על ידי המשטרה, כפי שתחול מעת לעת.

      - המציע יתחייב לעמוד בדרישות הוראות החוק ו/או כל דין כמפורט לעיל, ובכל עדכון או שינוי שלהם, עפ"י המועדים אשר יהיו נקובים בתקנות או החוקים החדשים עם פרסומם.

תקופת ההתקשרות (M)

      - תקופת ההתקשרות תחל עם הוצאת ההזמנה ותסתיים ביום 1.1.2023. למשטרת ישראל שמורה האופציה להאריך ההתקשרות בשנה נוספת או חלקה ועד חמש שנים נוספות והכל באישור ועדת המכרזים.

תקופת הרכש והאספקה(I)

    - בתקופה זו יקים הספק הזוכה את המערכת על כל המודולים הנדרשים ע"פ מסמך זה, בפרק הזמן אשר יוגדר בסעיף 1.5 להלן וכן יקשר את ספקי הנופש למערכת וידאג לתפעולה ותחזוקתה השוטפים. אישור בדבר סיום שלב ההקמה והמעבר לשלב התפעול השוטף (-"מבצוע המערכת") יינתן ע"י מנהל הפרויקט מטעם משטרת ישראל.

התפעול השוטף

    - מתן שירותי מערכת ניהול נופשים והתחזוקה השוטפת (I)

      - מתן שירותי ניהול הנופשים תחל משלב "מבצוע" המערכת ועד לסיום תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה.

      - מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת התפעול השוטף ייעשה בכפוף למסירת הזמנה חתומה מטעם מורשה החתימה של המשטרה .

      - ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 12 החודשים הראשונים משלב הוצאת ההזמנה ובמהלך הקמת המערכת ותפעולה  ("תקופת הניסיון"), בה תיבחן המערכת , תפעולה השוטף וכן תחזוקתה והשירותים הנוספים אותם יידרש לספק הזוכה ומילוי שאר התחייבויותיו.  מילוי התחייבויות הספק באופן מלא במהלך תקופת הניסיון, מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות.

      - המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה זכאית להתקשר עם הזוכה הזול והמתאים הבא אחריו.

דרישות התחזוקה (MS)

    - שירותי התחזוקה למערכת ניהול הנופשים יינתנו ע"י הספק הזוכה בכל תקופת ההתקשרות.

      - במידה והספק הזוכה יבקש להשתמש בשירותיו של קבלן משנה מטעמו יהיה עליו לקבל אישור מראש ובכתב ממנהל הפרויקט מטעם משטרת ישראל.

      - על המציע להצהיר על עמידתו בדרישות הנ"ל בנספח ג'-2 המצורף.

אישור בטחון שדה (I)

    - עובדי הספק הזוכה ו/או עובדי קבלן משנה מטעמו אשר לצורך מילוי תפקידם יידרשו להיכנס למתקנים ביטחוניים או להיות חשופים למידע מסווג/רגיש אגב פעילותם במסגרת התקשרות זו, יידרשו להיות בעלי סיווג בטחוני מתאים מטעם הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל. הזוכה יידרש לדאוג לאישורי סיווג ביטחון שדה לעובדיו ו/או לעובדי קבלני המשנה ולכל מי שנשלח מטעמו לעבוד בפרויקט, ויעשה את כל הדרוש על מנת לקבל את האישורים מבעוד מועד על מנת לא לגרום לדחייה בביצוע העבודה.

    - הקמה תפעול ותחזוקת המערכת או כל פעילות אחרת הנוגעת להתקשרות זו, תבוצע אך ורק ע"י אנשים שעברו סיווג בטחוני מתאים ואושרו לכך ע"י מ"י.

    - עם קבלת הודעת הזכייה יידרש הזוכה להעביר בתוך 5 ימים רשימה מפורטת של פרטי העובדים ועובדי קבלני המשנה אשר ישתתפו במטעמו בפרויקט, למנהל הפרויקט, לצורך אישורם הסופי ע"י הגורם המוסמך לכך במשטרת ישראל.

    - משטרת ישראל רשאית לפסול מציע או עובד, מטעמי בטחון שדה. אישור ספק זוכה כפוף לאישור היחידה לביטחון מידע במשטרת ישראל.

זכויות המזמין (I)

    - משטרת ישראל איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה. משטרת ישראל תהא רשאית לפסול הצעה שאיננה סבירה מבחינת המחיר והאיכות לעומת מהות ההצעה ותנאיה.

    - משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות נוספות תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, מענה להבהרות הנדרשות על ידי מ"י יינתן תוך ארבעה  (4)ימי עבודה מיום הפניה.

    - משטרת ישראל זכאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, או לממש את ההצעה בשלבים, באופן חלקי או מלא, בין מסיבות תקציביות ובין מסיבות אחרות, לפני ו/או אחרי התקשרות עם המציע הזוכה במכרז.

    - הודעות בדבר זכייה או דחיית ההצעה, תימסרנה בכתב בלבד. כל הודעה בעל פה לא תיחשב כהודעה המחייבת את משטרת ישראל. מובהר כי אין בהודעת הזכייה כדי להוות קבלת ההצעה וכריתת חוזה בין המשטרה לזוכה.

    - משטרת ישראל רשאית לבטל פניה זו לקבלת הצעות, כולה או חלקה, או לצאת במכרז חדש וזאת על פי החלטתה, ללא מתן שום הסברים למציעים או לכל גורם אחר, וללא הודעה מוקדמת. הודעת הביטול תישלח בכתב לכל מי העביר את פרטיו לעורך המכרז אשר פרטיו מצוינים בסעיף 0.4.1. לא ישולם כל פיצוי עקב ביטול המכרז כאמור.

    - יושרה והגינות עסקית - על הזוכה שיקבע להקמה ותפעול מערכת לניהול נופש לשמור ולנהוג ביושרה והגינות עיסקית כלפי ספקי משטרת ישראל. למען הסר ספק, אי עמידה בסעיף זה כמוהו כאי עמידה בכל תנאי אחר במסמך התנאים. אי לכך ייתכן כי יופעלו בגין הפרתו הגנות כפי שבאות לידי ביטוי בסעיפים 6.5 - 6.9 להלן.

הצעת המציע (I)

    - מבנה כללי

      - על המציע להגיש את הצעתו על גבי מסמכי המכרז בלבד, יש לחתום בראשי תיבות וחותמת החברה על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ונספחי המשנה (ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחתום מטעם המציע).

      - מבנה ההצעה יהיה תואם במדויק למבנה מסמך המכרז/המפרט. לדוגמא: סעיף 4.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 4.1  במפרט, סעיף 4.2 יכיל תשובה לרכיב 4.2 וכו'.

      - אין לעשות כל שנוי בניסוח מסמכי המכרז שנמסרו על ידי המשטרה, אין לרשום כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המפרט, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים כמפורט בסעיף 0.3.2 לעיל.

      - מבנה ההצעה: בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה מלאה בין הצעת המציע למפרט (ראה סעיף  0.9.1.2  לעיל), יש להקפיד בהצעה על הכללים הבאים:

      - תוכן ומבנה התשובה המדויק בכל רכיב  (ותת- רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: M, G, I,  MSאו S, כמוגדר בסעיף  0.4.1 לעיל. ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים מענה לסעיף ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי. ברכיבים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

      - יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. ברכיב פתוח רשאי המציע גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן לדוגמא: X.97 אם בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97  אם בסוף רכיב משני.

      - נספחים יופרדו בחוצץ עליו יודפס מספר הנספח ושם הנספח. שם הנספח ומספרו יהיה עפ"י הסעיף עבורו הוא נותן מענה.

      - יש לצרף תוכן עניינים להצעה, ולספרר את עמודי ההצעה (עמוד מתוך סה"כ עמודים).

    - מספר עותקים

      - ההצעה תוגש ב- 4 עותקים ( hard copy) מלאים של ההצעה כולה, הכוללת את כל מסמכי המכרז (פרקים 0-6 ונספחים) , כולל תצהירים מסמכים נדרשים וערבות בנקאית. עותק אחד יהיה מודפס ומלא של ההצעה כולה על כל מסמכיה ונספחיה (כולל נספחים ט"ו-1 ט"ו-2 ו- ט"ו-3)   ,בה כל עמוד חתום בחותמת ע"י המציע . עותק זה יחשב כמקור ויהיה חתום אישית ע"י מורשה החתימה של המציע. כל יתר העותקים יהיו חתומים באישור היועץ המשפטי של המציע כנאמנים למקור. לכל מארז מלא יצורף דיסק המכיל את כל המענה בפורמט :EXCEL ,MSWORD  בגרסאות OFFICE10 לפחות . נספחים ט"ו-1 ט"ו-2 ו- ט"ו-3 יוגשו ע"ג מדיה מגנטית (דיסק/CD) אשר תסופק למציעים כמפורט בסעיף 0.3.1.2 יש להדפיס נספחים אלו לאחר מילואם ולהגיש אותם כמצוין מעלה עם עותק המקור.

בעלות על המפרט ושימוש בו

    - מסמכי המכרז וכל חומר נוסף שהועבר למציעים הם קניינה של משטרת ישראל וניתנו למציעים אך ורק לצורך השתתפות במכרז זה. המציע לא ישתמש במסמכי המכרז וכל חומר ו/או מידע שהועבר לו לשם מתן מענה למכרז זה, לשום מטרה אחרת או כלפי צד אחר שאינו משטרת ישראל.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

    - הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) תישאר בידי המשטרה בכל מקרה. למשטרת ישראל תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת ההתקשרות.

עיון בהצעה הזוכה

    - הצעת המציע תחשב כנתונה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע כזוכה תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת.

    - בהתאם לדין בישראל, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהחלטה הסופית של וועדת המכרזים ונימוקיה וכן בהצעה הזוכה במכרז. המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למציעים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי תוך נימוק עמדה זו. מציע שלא יציין סעיפים כאלו, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, אף אם צוין כך ע"י המציע. הועדה לא תתחשב בסימון גורף של סעיפים כסודיים, ולא תתחשב בסימון סעיפים כסודיים אלא אם יתלווה לסימון נימוק ענייני.

    - מחירי ההצעה בכל מקרה לא יהוו סוד מסחרי או מקצועי ויהיו גלויים לעיון כלל המציעים.

    - מודגש כי המציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוד מקצועי, יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או חלק רלוונטי בהצעה המופיע בהצעת מציעים אחרים ,זאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו לחיסיון.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת (I)

    - במענה לסעיף זה יתחייב המציע כי ההצעה המוגשת על ידו הינה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת, וכי כל השירותים המתבקשים במפרט ובמכרז ומוצעים על ידו בהצעתו בשלמותם כולל רמת השירות שנדרשה לשירותים אלה.

    - למציע שיוכרז כספק הזוכה תהיה אחריות מלאה וכוללת כלפי משטרת ישראל לגבי כל רכיבי ההצעה, בין אם הם מסופקים ישירות על ידו ובין אם הם מסופקים לו ע"י קבלן משנה. ההתקשרות של משטרת ישראל וההתחייבויות שלה לגבי מכרז זה הן רק מול הזוכה לרבות מקרים בהם השרות עצמו יתקבל בפועל ע"י קבלן משנה מטעמו.

    - המציע אינו רשאי להעביר לאחר את זכויותיו או חובותיו במכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של משטרת ישראל.

    - משטרת ישראל רשאית להתקשר במישרין עם קבלן משנה של המציע הזוכה, אם המציע הזוכה יהיה מנוע מסיבה כלשהי לספק את הרכיבים/השירותים להם התחייב או למלא תפקיד מתפקידיו בפרויקט.

    - על המציע להצהיר כי הוא ייתן אחריות מלאה לתפקודה התקין והשוטף של המערכת המוצעת ולכל מרכיביה השונים הכלולים בהצעה במשך כל התקופה בה תהיה ההתקשרות עמו בתוקף ע"פ תנאי  המכרז.

    - עם הגשת ההצעה על המציע לפרט באופן מלא אודות קבלני משנה שאמורים להשתתף במימוש הפרויקט לגבי כל סעיף שמעורב בו קבלן משנה, לפרט את זהות הקבלן ואת חלקו במימוש, באם למימוש סעיף כלשהו ממכרז זה הוא עתיד  להשתמש בקבלן משנה.

בדיקת ההצעות והערכתן (I)

    - ההצעות שיוגשו למשטרת ישראל עד המועד המוגדר במכרז יעברו בדיקה והערכה עפ"י השלבים והקריטריונים המוגדרים להלן:

      - ההצעות תיפתחנה על ידי מ"י על פי כללי נוהל מפת"ח. מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1 ) למבנה המפרט. לדוגמא, סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה, ייכתב לידו "אין תשובה", והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

      - עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

      - מ"י תהא רשאית לפסול הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה.

      - מבנה ההצעה: פירוט, תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב ותת-רכיב, יתאים לסיווג כמוגדר בסעיף 0.4 לעיל. M או S ,G ,I, MS .

      - במקרה של תשובה ארוכה או צירוף חומר מקצועי, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן על פי מספר הרכיב המפנה. לדוגמא, נספח 2.6 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא אבטחת המידע כפי הנדרש בסעיף 2.6,

      - הספק המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". תוספת לסעיף ראשי תסומן לדוגמא כרכיב X.97. תוספת לרכיב משני תסומן X.Y.97. למשטרת ישראל יהיה שיקול דעת בלעדי, אם להתייחס לאמור בסעיפים "אחרים".

    - שלב א' בדיקת תנאי הסף

      - בשלב זה יבדקו תנאי הסף להגשת ההצעות למכרז. בשלב זה תיערך בדיקת קיום תנאי הסף המוגדרים בסעיף 0.3 לעיל (GO no GO) . משטרת ישראל תהא רשאית לפנות בשלב זה למציעים בבקשת הבהרות והגשת מסמכים מהמציעים, אם יידרשו, לעניין המענה על תנאי הסף. רק מציע אשר יענה על כל דרישות תנאי הסף יעבור לשלב הבדיקה הבא.

    - שלב ב' – בדיקת ההצעה

      - בשלב זה תערך בדיקה מפורטת של הדרישות המנדטוריות המחייבות (M) ו- (MS) האחרות כפי שהוגדרו בכל פרקי המכרז והמפרט. מענה המציעים לסעיפים אלו ילווה במסמכים והסברים במקומות בהם נדרשו לכך. משטרת ישראל תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה להבהרות ולהגשת מסמכים תומכים אם יידרשו בנוגע לסעיפים המנדטוריים. רק מציע אשר יענה על כל הסעיפים המנדטוריים יעבור לשלב הבדיקות הבא.

    - שלב ג' – בדיקת מחיר ואיכות

      - תתבצע בדיקת הצעות המחיר ושקלולן ע"פ מרכיבי המחיר והאיכות כמוגדר בפרק 6 אופן קביעת הזוכה .

      - הטבלה הבאה מהווה מתווה כללי ועקרוני לקביעת ציון כולל לכל הצעה

טבלה מס' 1 :

| נושא להערכה | משקל יחסי | קריטריונים |
| --- | --- | --- |
| מחיר (סה"כ מחיר משוקלל) | 60% | חישוב לפי פרק 5, הצעת המחיר לעלות הקמת/התאמת מערכת + תיפעול שוטף + עלות בנק שעות על פי פירוט |
| צבירת נקודות האיכות בהתאם לעמידה בדרישות | 40% | מרכיבי האיכות |
|  | 100% | סה"כ ניקוד עלות ואיכות |

    - שלב ד' – הליך תיחור נוסף

      - משטרת ישראל תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף Best & Final וזאת ע"פ בנסיבות המנויות בהמשך פרק זה ובהתאם לתנאים המוגדרים בסעיף 0.24.2 להלן.

    - פניה ללקוחות המציע

      - צוות הבדיקה של משטרת ישראל עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על המערכת המוצעת וכן על רמת השירות האמינות והמקצועיות שלו בכל שלב של בחינת ההצעות. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע ו/או מערכת שיש לגביו חוות דעת שליליות, באישור וועדת המכרזים.

    - סיור במתקני המציע/זוכה

      - המציע/זוכה יאפשר לנציגי משטרת ישראל אם יתבקש על ידם, בכל שלב בחינת ההצעות ו/או לאחר קביעתו כזוכה, לערוך סיור במתקני אירוח השרתים שלו, מוקד השירות וכו' וכן במשרדי ובמתקני החברה. המציע/זוכה מתחייב להיענות לבקשות האמורות של משטרת ישראל וכן למסור הבהרות, מידע ותשובות לשאלות שיוצגו בפניו על ידי נציגי משטרת ישראל וייעתר לבקשה של משטרת ישראל או מי מטעמה לבקר במתקניו ובחצריו. וזאת בתוך יומיים מעת ביצוע פניה אליו מנציגי מ"י.

ספק זוכה וזוכה חליפי  (I)

    - ככלל, הזוכה במכרז זה ("הספק הזוכה") יקבע כמי שעומד בכל דרישות המכרז  ולאחר שקלול הצעות המחיר עפ"י אמות המידה של מחיר ואיכות תהייה ההצעה הטובה ביותר (ההצעה שקבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותר)  עפ"י נוסחת השקלול כמפורט בפרק 5 במכרז.

    - הליך תיחור נוסף FINAL & BEST

      - במידה וקיים פער של עד 10 נקודות בסה"כ הניקוד הסופי המשוקלל מחיר ואיכות של  שתי ההצעות הטובות ביותר,  יכול ויתקיים הליך תיחור נוסף של   FINAL & BEST בין שני מציעים אלו אשר עונים על כל דרישות המכרז, והכל בכפוף להחלטת וועדת המכרזים. ככל שיוחלט על ידי וועדת המכרזים על עריכת הליך תיחור נוסף,  תיעשה פנייה ע"י וועדת המכרזים של מ"י לשני המציעים שהגישו את ההצעות הטובות ביותר ותינתן להם ההזדמנות לשפר את הצעת המחיר שלהם ,זאת  תוך 7 ימים ממועד הפנייה ויקבע מועד אחרון להגשת הצעות המחיר המשופרות. לאחר הליך זה תיקבע הוועדה  כזוכה את  ההצעה המשוקללת הטובה ביותר בניקוד סופי  (בחישוב עלות ואיכות) העומדת בדרישות המכרז. למען הסר ספק במידה ומציע שהשתתף בהליך זה ולא הוגשה הצעת מחיר משופרת על ידו ,תילקח בחשבון ההצעה המקורית שהוגשה במכרז.

      - במידה והפער בין שתי ההצעות הטובות ביותר בניקוד הסופי (חישוב של עלות ואיכות) הינו גדול מ-10 נקודות לא יתקיים הליך תיחור נוסף של FINAL & BESTוהמציע שהצעתו המשוקללת הטובה ביותר (בחישוב עלות ואיכות) יקבע כזוכה במכרז בכפוף לעמידה בדרישות המכרז.

      - שיקלול הצעות המחיר המשופרות יהיו כפי המפורט בפרק  6 להלן.

      - משטרת ישראל רשאית לקיים מו"מ עם הספק לאחר קביעתו הסופית כזוכה, בכל נושא שתמצא לנכון ובכפוף להוראת כל  דין.

      - עם קביעת הזוכה במכרז תישלח הודעה לכלל המציעים ובכללם לזוכה אשר יוזמן לחתימה על חוזה ההתקשרות. המציע אשר הצעתו דורגה במקום השני יקבע כזוכה חליפי במכרז, בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.

      - במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות המכרז, וכן במידה והזוכה לא יוכל לממש את התחייבויותיו באופן שנקבע במסמך זה במהלך שלושת החודשים הראשונים ממועד קביעתו כזוכה, תוכל משטרת ישראל לפנות למציע החליפי.

      - הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך עפ"י תנאי המכרז וזאת במהלך 7 חודשים מהמועד שבו נקבע כזוכה חליפי במכרז. ההתקשרות עם הזוכה החליפי בחלוף 7 חודשים תיעשה בהסכמת הצדדים.

      - הצעת מחיר המציע תובא במלואה במענה לפרק 5 ובהתאם לטבלאות המפורטות. משטרת ישראל רשאית שלא להתחשב בהצעת מחיר שתוגש שלא על פי הנדרש בסעיפים אלו.

      - המחירים בהצעה יהיו נקובים במטבע ישראלי בש"ח (₪)לא  כולל  מע"מ ( כיום 17%). כל שינוי בשיעור המע"מ יגרור התאמת המחיר לשיעור המע"מ בהתאם לשינוי שבוצע.

סיווג הפרויקט (I)

    - הפרויקט מסווג "שמור".

    - הזוכה והעובדים אשר יועסקו מטעמו בפרויקט זה וכל מידע ומסמכים הקשורים בפרויקט יהיו בהתאם לסיווג זה, עפ"י הנחיות היחידה לביטחון מידע של מ"י.

    - עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק הזוכה במכרז מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למשטרת ישראל כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

הגדרות (I)

טבלה מס' 2:

| מס"ד | המונח במכרז | הסבר |
| --- | --- | --- |
|  | מנ"ט | מנהל טכנולוגיות, הגוף האמון על הצד הטכנולוגי בפרויקט |
|  | מרו"מ | מחלקת רכישות ומכירות, הגוף האמון על הצד המסחרי הכולל את עריכת המכרז ושקלול הצעות המחיר |
|  | יועמ"ש | יועץ המשפטי, מלווה את הפרויקט בהיבטים המשפטיים השונים |
|  | ועדת המכרזים | אמונה על קיום תהליך המכרז על כל שלביו בכפוף לחוק חובת המכרזים |
|  | המפרט / המכרז / הבקשה להצעות | מסמך זה על נספחיו ,דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות מסמכי הבהרות אם יהיו כאלה |
|  | המענה / ההצעה | תשובת המציע למכרז זה, על כל חלקיה המנהליים, הטכניים והכספיים, הנספחים, האישורים והמסמכים הנלווים לרבות הבהרות והדגמות אם יהיו כאלה. |
|  | המזמין | משטרת ישראל , מ"י, המשטרה, המשרד לבט"פ. |
|  | המציע/ הספק/המגיש | חברה המציעה הצעה למכרז זה. |
|  | הזוכה/הספק הזוכה | המציע שזכה במכרז זה. |
|  | קבלן משנה / ספק משנה | ספק אשר מספק מוצרים או שירותים מטעם הספק הזוכה, למימוש אחת או יותר מדרישות המפרט והכל באישור המשטרה. |
|  | מערכת ניהול נופשים/ מערכת המחשוב/המערכת | המערכת על כל מרכיביה לרבות אתר האינטרנט אשר על גביה כל נתוני הנופש והזכאים כפי שפורט במסמך זה. |
|  | המפרט | סעיפים טכניים המפורטים במסמך זה |
|  | מבצוע המערכת עליה לאוויר | הפעלת המערכת בסביבת האמת |
|  | תפעול המערכת | תפעול המערכת על כל מרכיביה כולל טיפול בתקלות ותחזוקה שוטפת. |
|  | זכאי נופש | הזכאות של אוכלוסיות השוטרים ועובדי המשרד לבט"פ, לנופש על פי מפרט זה יחד עם בני זוגם וילדיהם במימון תקציבי בכפוף לתנאי המפרט תיקרא להלן נופש תקציבי הנחלק לנופש משפחות ונופש מבצעי באוכלוסיה זו נמנים גם אוכ' הגמלאים והאלמנות |
|  | עובד | שוטר / עובד המשרד לבט"פ על פי רשימת הארגונים. |
|  | ספקי הנופש | הספקים שזכו במכרז אספקת שירותי הנופש |
|  | הזמנה | הזמנת נופש אשר בוצעה ע"י העובד או נציג מטעמו |
|  | נופש בתשלום | הוספת משתתף לחדר קיים / הוספת משתתף/ים בחדר נוסף בזכאות וכן הזמנת נופש שלא במסגרת הזכאות |
|  | מערכת מקוונת | מערכת מחשבים הפועלת ברשת האינטרנט ומאפשרת ביצוע פעולות מוגדרות בזמן אמת |
|  | מערכת סחר אלקטרוני | מערכת מקוונת לביצוע עסקאות מסחריות באופן אלקטרוני. |
|  | מערכת תיירות | מערכת סחר אלקטרוני לביצוע הזמנת מלונות, טיסות, שיט וכדומה. |
|  | משתמש במערכת | יישות דיגיטאלית (במערכת) המייצגת אדם/בעל תפקיד לגביו נשמרים פריטי מידע |

יעדים (I)

  - כללי

    - דגשים, עקרונות, אילוצים

  - לקוח/מומחה יישום

    - מומחה היישום אשר יהווה אדמינסטרטור בתפעול השוטף של המערכת יהיה ר' חוליית נופש באגף כ"א במשטרת ישראל ואחראי על ניהול הנופש במשרד לבט"פ.

    - מומחה היישום יהיה אחראי על ניהול המידע במערכת, יוכל לנהל הרשאות ותכנים שיופיעו באתר ולבצע שינויים באופן הפעלת המערכת.

    - לקוח/ משתמש עיקרי

      - שוטרים/עובדי המשרד לבט"פ וגמלאי הארגונים הזכאים לנופש תקציבי או לנופש בתשלום

      - משתמשים אלו הינם צרכני הנופש אשר יכנסו למערכת ע"י הזדהות ויוכלו לצפות בפרטיהם במערכת ולהשלים הזמנה או בקשה לנופש מסובסד.

      - לספקי הנופש תהיה גישה למערכת בהתאם להרשאות, יובהר כי יתכן וכל ספק נופש יקבל הרשאות לפעולות שונות על ידי כל אחד מהארגונים

  - יעדים ומטרות

יעדים

      - מתן אפשרות מחשובית לעבודה מול ספק אחד ויותר (כיום הכוונה הינה לעבודה עם שני ספקים), בהזמנת וניהול הנופשים לאוכלוסיות השונות

      - הקמת תשתית דיגיטלית מלאה לניהול הנופש מול מס' ספקי נופש כפי שיוגדר במכרז.

      - יצירת שקיפות זמינות נתוני בקרה למנהלי התהליך באגף כ"א

      - יצירת one point of contact עבור מזמיני הנופש (שוטרים/עובדי המשרד לבט"פ אלמנות וגמלאים) למרות ריבוי הספקים.

מטרות

      - הזמנת הנופש, ניהול מלאי, מעקב אחר עמידה ביעדי מכרז הנופש ואימות מימוש הנופש יתבצעו באמצעות מערכת ניהול הנופשים.

      - התייעלות תהליך ניהול והזמנת הנופשים לעובדים.

      - יצירת מנגנון בקרה על מימוש ותשלום בעבור הנופשים לגוף המזמין

  - תמצית הבעיות במצב הקיים

      - גורמי התפעול בארגונים השונים אינם מנהלים את מלאי החדרים ואינם מסוגלים לנהל את שירותי הנופש באופן המיטבי.

      - לגורמי התפעול בארגונים השונים אין מידע בזמן אמת על מלאי החדרים, מצב ההזמנות ומימוש זכאויות.

      - גורמי התפעול בארגונים תלויים בקבלת הנתונים מספקי השירות על כל הנובע מכך.

  - הקשר הארגוני/עסקי

משטרת ישראל והמשרד לבט"פ משתתפים בעלות עבור המשרתים בארגונים, במתן  נופש במלונות ברחבי הארץ.  על מנת לאפשר את הזמנת הנופש בצורה היעילה ביותר, אך גם כדי לנהל ולבקר אחרת את תהליך מימוש ההטבה ועמידת  ספקי הנופש בהתחייבויותיהם כלפי  הארגונים תוקם מערכת ניהול נופשים ע"י ספק מחשוב.

  - אופק הזמן(m)

הספק ימסור מערכת מלאה על כלל מרכיביה ויכולותיה כמפורט במסמכי המכרז, לצורך עליה לאוויר עד לתאריך 10.10.2017.

הספק יתחזק את המערכת וכן יבצע עדכונים ושדרוגים עד לסיום תקופת ההתקשרות.

יישום – מהות המערכת

  - מאפיינים כלליים של המערכת הנדרשת (I)

מערכת ניהול הנופשים הינה מערכת תפעולית מבוססת תהליכים, המערכת תתממשק בצידה האחד למערכת המידע הארגונית בצד הלקוח ובצידה השני למערכות ספקי הנופש השונים.

למערכת השפעה ישירה על שכר וזכאויות ולכן נדרשת זמינות, נגישות ואמינות.

על המערכת להיות מנוטרת באופן אוטומטי ולהתריע בזמן אמת על תקלות שעלולות לפגוע ברמות השירות הנדרשות ממנה.

על המערכת לשמור על מידור הן ברמת הרשאות, כניסה ושימוש במערכת, הן במידור בין ספקי הנופש והן בין המשתמשים השונים.

הזוכה יידרש להתאים את המערכת המוצעת למערכות ולתשתיות הקיימות במשטרת ישראל.

על המערכת לאפשר לזכאים להגיש טופס בקשה לתיאום נופש, הטופס יועבר לטיפול ספקי הנופש במקרים בהם אין מלאי זמין באתר (מערכת), במידה וישנו מלאי המערכת תפנה למלון הרלוונטי.

הזוכה יידרש להפעיל helpdesk לטיפול בפניות טכניות בהפעלת המערכת

    - עדכוני תוכנה

      - באחריות הזוכה לעדכן גרסאות ולהכניס עדכונים שוטפים, לרבות עדכונים במערכת ההפעלה,

תוכנות הגיבוי, וכו'.

      - כל עדכון במערכת יתואם מראש עם משטרת ישראל, הזוכה יעביר למשטרה את תכולת העדכון ואת מועדו והמשטרה תהיה רשאית לדחות את העלאת העדכון במקרה של חשש לפגיעה בעבודה השוטפת בפורטל המתנהלת במועד העדכון.

  - תפיסת פתרון (MS)

ארכיטקטורה כללית

      - מערכת מקוונת שתאפשר לנהל ולהזמין מלאי מסוג נופש.

      - המערכת תתממשק למערכות שונות לצורך קליטה ושליחת נתונים, לרבות שליחת מסרונים.

      - המערכת תכיל שכבת ניטור תשתיתי שיאפשר ניטורים בסיסיים של המערכת, שרידות שרתים, ביצועים,עומסים, חומרה, תקיעת תורים ונפילות מסרים, ובנוסף תנטר תגובה לאירועים חיוביים ושליליים כאחד לאיתור בעיות משתמשים.

פירוט הממשקים

      - ממשקים שבין מערכת המידע הארגונית,SAP , למערכת ניהול הנופשים

  - פרטי הזכאים

  - מפרט מלונות

  - מחירון משטרתי והשתתפות השוטרים

  - הזמנת נופש

  - מימוש נופש

  - ביטול הזמנה

      - ממשקים שבין מערכת ניהול הנופשים למערכת ספקי הנופש

  - קובץ מזמינים

  - קובץ ביטול נופש

      - ממשק למול מל"מ שכר.(I)

  - כל חיובי הזכאים יתבצעו בניכוי מהמשכורת/הגמלה של הזכאי (בכפוף להסכמתו בכתב) ישירות באמצעות מסלקה של החשב הכללי או באמצעות כרטיס אשראי ע"פ בחירתו. ייצויין כי הזוכה אינו נדרש להתקשר באופן ישיר עם מל"מ לצורך כך שכן ההתקשרות לחיוב באחריותו של ספק הנופש.

  - על הזוכה לאפשר לספק הנופש להוציא את הדוחות והנתונים בגין הזמנות הנופש על מנת לאפשר לו לבצע את הניכוי באמצעות המסלקה של החשב הכללי. הניכוי הינו בעבור  השתתפות העצמית או בגין חיובים עבור ביטולי נופש יעשה בשלושה תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה.

  - לצורך האמור לעיל ידרשו הנתונים הבאים: סכום כולל בו חויב, סכום הניכוי החודשי, יתרה לניכוי, תאריך התחלה וסיום של הניכוי, הכל ע"פ תנאי המפרט וכללי הסליקה במשרד האוצר.

  - תיאור כללי של המערכת הנדרשת (MS)

המערכת תאפשר יכולת ניהול הזמנות נופש עבור אוכלוסיות הזכאים בגופים השונים ותאפשר ניהול זכאויות, מלאי ומלונות וכ"ו.

המערכת תכלול שירות מחשובי אשר מאפשר לספקים בעלי מערכות מיחשוביות המסוגלות ומעוניינות בכך לקלוט ולשדר באופן אוטומטי מסרים אל וממערכות ניהול הנופשים ובהתאם לנהלים שיוגדרו. השירות יספק יכולות טרנספורמציה של מלאים, מזמינים, וכ"ו...

- השירות יספק יכולות קישוריות על מסרים:

- עבודה מול FTP ויכולת עבודה מול כספות של cyberark.

- שליחה חוזרת אגרגטיבית (על בסיס סוג מסר ספציפי ותאריך התחלה ותאריך סיום ו\או סטטוס).  מסרים יהיו בפורמט CSV, PDF, DOC כשהם עטופים ב XML.

- איסוף נתונים עסקיים מתוך המסרים לתוך מאגר נתונים מרכזי, ממנו ניתן יהיה להפיק מסכי שאילתא ודוחות למשטרה ולספקי הנופש.

ממשק המשתמש - שירות מערכת המחשוב (MS)

      - המשתמשים במערכת הינם- מנהל/עובדי התחום האחראי במשטרת ישראל והמשרד לבט"פ , ספקי הנופש, ואוכלוסיית הזכאים לנופש בארגונים השונים.

      - המערכת תפותח בטכנולוגית html5 שתאפשר כניסה מותאמת מכל דפדפן וכל מכשיר נייד – טלפון, tablet  וכיו"ב.

      - ממשק המשתמש יותאם על ידי הספק, כחלק מהסכם התחזוקה, לטכנולוגיות אשר ישתנו מעת לעת ולתשתיות העתידיות אשר יהיו בשימוש המזמין, ללא תוספת עלות.

      - האתר יעבוד לכל הפחות בדפדפנים הבאים בגרסאות המעודכנות ביותר

- GOOGLE CHROME  .

- Internet Explorer.

- Firefox

      - הזכאים יזדהו במערכת באמצעות ת"ז וסיסמא זמנית שהמערכת תנפיק להם לצורך זה.

      - המערכת תאפשר למשתמשים לצפות במידע אודות זכאותם ובתי המלון, בהיצע החדרים, לבצע הזמנות לנופש נגשת בקשה לתיאום נופש, ביטול ההזמנה ולצפות בסטטוס הזמנתם לנופש.

      - מנהל המערכת יוכל לבצע את כלל הפעולות הנדרשות שנגזרות מהשירות המצופה, לרבות פעולות מיוחדות שהוגדרו כניהול הרשאות למשתמשים, טיפול ובקרה על יעדי ביצוע שנתיים, שליטה בהיצע חדרים ובכלל ההזמנות.

      - ספקי הנופש אשר הוגדרו כנותני שירות נופש לארגונים (משטרה ומשרד לביטחון פנים) יוכלו  לראות ו/או לבצע את הפעולות המפורטות להלן, הנוגעות להזמנות של פרטים, כמו כן לעדכן את היצע חדרים, נתוני מכרז בהתאם להרשאות הקיימות במערכת.

      - שינויי מלאי יתועדו בלוג שינויים אשר יהיה חשוף למנהל המערכת.

הכנסת שירות לספק נופש חדש (MS)

שירות זה מטרתו מתן אפשרות לשילוב ספק חדש למערכת הזוכה. ספק חדש יכול להיות ספק שאין לו רקע בעבודה מול המערכת. על הזוכה לאפשר חיבור והדרכת לספק ואנשיו בעבודה במערכת. ספק חדש יכול להיות במקום ספק קיים או בנוסף.

ממשק משתמש  - הנדסת אנוש (MS)

      - מטרת האתר לשמש אתר אינפורמטיבי ופלטפורמה לביצוע הזמנות נופש.

      - המערכת תותקן באתר הספק והחיבור אליה יתאפשר מכל מחשב המחובר לרשת אינטרנט ציבורית ומכל מחשב במרכז ההזמנות.

      - הכניסה למשתמשים תתאפשר רק לאחר הזדהות אישית של הזכאי באמצעות סיסמא עבור הזמנות באמצעות אתר האינטרנט, או הזדהות מול המוקדן עבור הזמנות דרך מרכז ההזמנות.

      - הכניסה לחלון זיהוי משתמש תבוצע דרך דף הבית של אתר הזוכה במידה וקיים אתר ובאופן בולט בסרגל הכלים העליון – במידה ולזוכה אין אתר אינטרנט יקים אתר עבור מפרט זה כאשר דף הבית של האתר  יהיה דף ההזדהות.

      - דף הבית של האתר יהיה דף אינפורמטיבי אשר יכלול כותר  מידע כללי, זכאויות, הסברים וסרגל כלים לקישורי ניווט באתר מתחת לסרגל הכלים, הודעה רצה לעדכון הודעות דינמיות וחלונית עדכון הודעה נגללת "חדשות נופש". דף הבית ישלב תמונות.  כל התכנים והתמונות יועלו לאוויר באישור מ"י בלבד.

      - הממשק למשתמש יהיה גרפי ותצורת והפעלת האתר יהיו בכל מקרה כפופים לאישור הלקוח (אמ"ש/ מחלקת פרט).

אחידות ועקביות (MS)

      - סדר הפעולות יהיה אחיד ועקבי ויתבצע תוך שימוש באותם מקשים וצלמיות, בתהליכי התפעול והזנת הנתונים במסכים השונים. פעולות דומות תתבצענה בצורה זהה בפונקציות שונות ובמסכים שונים. כמו כן תישמר אחידות במשמעות המונחים בכל חלקי המערכת.

      - חוקיות קבועה למבנה "חלונות", מיקומם במסך, ושיטת תפעולם.

      - חוקיות קבועה למבנה תפריטים, מיקומם במסך, ושיטת תפעולם.

      - חוקיות קבועה לשימוש בצבע במסך.

      - סגנון גרפי אחיד לצלמים (ICONS), כפתורים וגופנים.

      - חוקיות קבועה להודעות שגיאה ואישורן.

התמצאות במערכת(MSMS)

      - למשתמש יהיה ברור בכל רגע באיזו פונקציה הינו נמצא במערכת ולאילו פונקציות/מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי, כיצד להגיע במהירות לתפריטים מרכזיים כיצד לשמור על הנתונים כיצד לצאת מהמערכת עם או בלי שמירת נתונים. המערכת תשקף תמיד בבהירות את מצבה (קליטה, עדכון, תצוגה).

      - על הספק להנפיק (על חשבונו) חוברת הדרכה לכל אחד מהארגונים ולספקי הנופש על כלל הפעולות שהמערכת מאפשרת לבצע.

פשטות תפעול(MS)

      - צמצום מספר ההקשות הנדרש להשלמת פעולה כלשהי.

      - רצף פעולות הנדרש לביצוע פונקציה יהיה פשוט ומאורגן עם התחלה, אמצע וסוף ברורים למשתמש והליך השימוש באתר על הפונקציות השונות יהיה יעיל, עד כמה שניתן.

טיפול בשגיאות משתמש(MS)

      - המערכת תיתן התראה ברורה על שגיאה.

תיאור הרכיבים והמערכת (MS)

      - המזמין יקים את המערכת הן בסביבת הניסוי והן בסביבת הייצור.

      - בכל הממשקים המסר יהיה בפורמט XML. כל תיאור המבנה שיפורטו להלן יהיו בתוך מעטפת XML. למען הסר ספק, לא תתאפשר תעבורת מסרים שלא במבנה XML בין מערכת המזמין לבין המערכת כמו גם בין המערכת לבין ספקי הנופש.

      - מבנה הקבצים בכל תהליך המתואר להלן יקבע באופן בלעדי ע"י המזמין, שינוי במבנה שהוגדר יתאפשר בטווח זמן סביר שלא יעלה על חודש ימים וללא תוספת עלות.

      - אופן מימוש הסיסמה

        - המערכת תקבע סיסמה בת 6 ספרות ואותיות לכל זכאי, סיסמה זו תישמר יחד עם פרטי הזכאי, מנהלן הנופש בארגון ידרש אחת לשנה לשלוף דוח סיסמאות ואותו להעביר למל"מ על מנת שנתון זה יצויין במשכורת חודש נובמבר.

        - במידה ושוטר שכח את סיסמתו יהיה עליו להזדהות במערכת בעזרת ת"ז ומספר טלפון נייד אליו תשלח סיסמתו החדשה אשר תהיה תקפה מרגע זה.

טבלאות

      - טבלת זכאים– קוד לקוח, תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, מין, מספר אישי, מצב משפחתי, סיסמה,  מספר ילדים עד גיל 2, מספר ילדים בין הגילאים 2-10, מספר ילדים בין הגילאים 10-21,מספר ילדים מעל גיל 21 , יחידה, רחוב, שם ישוב, מיקוד, סמל יחידה, טלפון, טלפון נייד, אחוז חלקיות משרה, תאריך תחילת זכאות, תאריך סיום זכאות, קוד זכאות, זכאות ירח דבש (טווח תאריכים) ,סימון דרגה גבוהה, זכאות למספר לילות נופש, זכאי לנופש משפחות או מבצעי או בתשלום, תאריך השלמת ותק ואינדיקציה לחוב.

      - נתוני מלונות – קוד מלון, שם מלון, תמונות, אזור, עיר, ספק, מספר נופשים בחדר, תיאור מלון, קטגוריה, אשכול, חדר עם נוף לים, חדר קרוב לבריכה, חדרים צמודים, מרפסת בחדר, קומה גבוהה, קומה נמוכה, חדר עם נוף, לבריכה, מיטה זוגית מופרדת, דלת מקשרת, סוויטה משפחתית, עזיבה במוצ"ש, חדרים ללא עישון, הערות.

      - טבלת מחירון - שם מלון, קוד, תאריך תחילה לתמחור, תאריך סיום לתמחור,  סוג מחזור ומחיר.

      - טבלת מלאי חדרים – קוד מלון, קוד ספק, תאריך, ימי שחרור ומס' חדרים

      - טבלת התחייבות ספקים לחדרים – קוד מלון, כמות חדרים לתקופה,

      - טבלת החלטה לזכאות ע"פ אוכלוסייה – טבלה למימוש חוקיות לגבי זכאות לחופשה ודמי ביטול.

      - טבלת הגדרת מחזורים – סוג מחזור, תאריך תחילה, תאריך סיום.

      - הגדרת קטגוריות למלונות – קוד קטגוריה, שם קטגוריה

      - הרשאות – משתמש, סוגי מסכים, מלונות.

      - טבלת הזמנות – קוד לקוח, אופן ביצוע הזמנה, מס הזמנה, מס אישי, מס ת"ז, שם פרטי+ משפחה, מס' טלפון, קוד זכאות, תאריך ביצוע הזמנה, מס זכאים מבוגרים, מס ילדים זכאים בגיל 10-21, מס ילדים זכאים בגיל 2-10, מס ילדים זכאים בגיל 0-2, תאריך תחילת נופש, תאריך סיום נופש, קוד בית מלון, אמצ"ש\ סופ"ש, רמת בית מלון, מס חדרים בפועל, מס לילות בפועל, בקשות מיוחדות, הערות.

      - מדדים למחיר מלונות – תאריך תחילה, תאריך סיום, מדד

      - מעקב בקשות לתיאום נופש

ממשקים

      - כלל הנתונים יעודכנו ב-online אלא אם צויין אחרת בסעיפים הבאים.

      - קליטת קובץ זכאים(MS)

מבנה קובץ הזכאים יפורט במסמך ייעודי לאחר השלמת המכרז, המבנה יכלול את הנתונים שכלולים בטבלאות שצויינו במסמך זה, הקובץ ישלח מידי לילה  דרך כספת למערכת ניהול הנופשים, הקובץ יכלול את כל פרטי הזכאים, על מערכת ניהול הנופשים לוודא כי אין שינוי בנתוני הזכאים, במידה וישנו שינוי תדרוס את נתוניו הקודמים של הזכאי במערכת, ובמידה ולזכאי שונו נתוני הזכאות (לרבות ביטול הזכאות) והזכאי כבר ביצע הזמנה, חוליית נופש והספק יקבלו התראה על מנת שיוכלו להיערך לשינוי.

      - קליטת מלאי חדרים(MS)

המערכת תאפשר להזין מלאי חדרים ע"י טעינת קובץ או לבצע עדכון מלאי באופן ידני למלון ותאריך מסוים.  כל זאת על גבי מסך ניהול מלאי חדרים (מפורט בהמשך).המערכת תאפשר להגדיר למי מהמשתמשים קיימת האפשרות להטעין ולעדכן מלאי. בנוסף, המערכת תאפשר הגדרה שונה בין האפשרות להגדיל את המלאי או להקטינו.

      - קליטת מחירון(MS)

קליטת קובץ המכיל את מחירון בתי המלון כפי שנקבע במכרז הנופש. המחירון יקלט בשלמותו, ויצור גרסה חדשה של מחירון

      - העברת אינדיקציה על הזמנה ומימוש  נופש(MS)

בעת ביצוע הזמנת נופש ואישור מימוש הנופש יועבר ממשק למערכת המשטרה שכולל את פרטי הזכאי, תאריכי הנופש מס' חדרים והמלון שהוזמן.

מסכי המערכת

על המסכים להיות ידידותיים למשתמש בהתאם לנורמות הקיימות באתרים המובילים בתחום הנופש , יש לאשר את עיצוב ופונקציונליות המסכים בשלב האיפיון למול הגורם האמון במשטרת ישראל.

יובהר כי על המסכים לאפשר גישה נפרדת לכל אחד מהארגונים ולכל אחד מהספקים, לארגונים תהיה הרשאה לכלל המסכים המפורטים גם אם לא מצוין כך בהגדרות כל אחד מהמסכים.

מסכים

      - מסך הזדהות

במסך זה יזדהה הזכאי לפי תעודת זהות וסיסמא, במסך זה יוכל לבחור בחור "שכחתי סיסמה" ולעבור למסך אימות נתונים ואיפוס סיסמה

במידה ומדובר במנהלן, יכנס למערכת עם מזהה וסיסמה (מאותו המסך או ממסך אחר) ויצפה במסכי הניהול בהתאם להרשאה שניתנה למשתמש.

      - מסך חיפוש מחזורי נופש – מסך ראשי(G)

במסך יוכל הזכאי לחפש נופש לפי תאריכים, אזורים, שם מלון ודירוג, החיפוש יוכל להתבצע על פי כל אחד מהקריטריונים וכל שילוב ביניהם

במסך זה יוצגו לזכאי  פרטיו האישיים והיקף זכאותו.

במסך זה יופיע תפריט לניווט בין מסכי המערכת השונים:

היסטורית הזמנות

הנפקת שובר

כללי זכאות – הזמנה, ביטול, השתתפות עצמית ומחזורי נופש

השתתפות עצמית

מדריך למשתמש

מבצעים – יודלק בהתאם לאינדיקציה שתקבע ע"י admin

מסך תוצאות חיפוש(MS)

      - בתוצאות החיפוש יוצגו פרטי החיפוש, לאחר מכן טבלה המכילה את הפרטים: תמונה של המלון, שם המלון, מס' החדרים לפי ההרכב המשפחתי, בסיס האירוח, מחיר ואופציה להזמנה מהירה, וסוג הזמנה (בתשלום או בזכאות).

      - בתוצאות החיפוש יילקחו בחשבון  מלאי החדרים הקיים ללא חדרים שעבר תאריך השחרור שלהם ובהתאם לכמות החדרים בזכאות  לדוגמא, במידה וזכאי יכול להזמין 2 חדרים לא יופיע לו מלון שבמלאי ישנו חדר אחד בלבד.

      - נופש בזכאות יעלה את כלל האפשרויות הנמצאות במלאי ונופש בתשלום יעלה תוצאות החל מחודש לפני מועד הנופש.

      - בתוצאות החיפוש יוצג שם המלון, התאריכים והרכב החדר, ומחיר ההשתתפות העצמית.

מסך פרטי מלון(MS)

במסך זה ניתן יהיה לצפות בפרטי המלון, תמונות, מיקום המלון, הערות מיוחדות (חשוב לדעת) וכדומה.

מסך הזמנות(MS)

      - הזכאים יוכלו לבצע הזמנת נופש בהתאם לבחירה שלהם מתוך מסך החיפוש. בעת כניסה למסך זה יופיע נתוני ההזמנה על כל פרטיה- תאריכים, שם מלון, כמות חדרים, נפשות, בסיס אירוח, אפשרות לבחירת בקשות מיוחדות (על פי הרשימה מטה) וכדומה. מהכניסה למסך ההזמנה החדרים ישמרו לרשות הזכאי 3דק' עד להשלמת ההזמנה בפועל.

      - הזכאי יוכל לבחור מס' בקשות מהמלון למול רשימה סגורה של בקשות התואמת את הקריטריונים שנקבעו על המלון

- חדר עם נוף

- חדר קרוב לבריכה

- חדרים צמודים

- מרפסת בחדר

- קומה גבוה

- קומה נמוכה

- חדר עם נוף לבריכה

- מיטה זוגית מופרדת

- דלת מקשרת

- סוויטה משפחתית

- עזיבה במוצ"ש

- חדרים ללא עישון

- ירח דבש ( סימון שיתאפשר רק על ידי מנהל המערכת ויהי חשוף למנהלי המערכת וספקי הנופש בלבד) אפשרות למיכון תהליך, סריקת אסמכתא ע"י הזכאי והעברה לאישור חוליית הנופש.

      - הזכאי ידרש לאשר תקנון התקשרות ולבחור האם לשלם בכרטיס אשראי או באמצעות חיוב מהשכר, במידה ומדובר על גמלאי יתאפשר תשלום באשראי בלבד, במידה והזכאי יבחר לשלם באשראי, תתועד אינדיקציה שתועבר לספקים לטובת גבייה ספק הנופש יפנה אליו, יגבה את התשלום ויזין אישור על גבייה. במערכת, ההזמנה תירשם כלא מאושרת עד להסדרת התשלום.

        - סליקת אשראי (S)

            - נבקש לקבל הצעה למימוש ותמחור מנגנון סליקה שנפתח ממסכי המערכת ומאפשר סליקה ישירה לספקי הנופש בהתאם לחוקיות במערכת.

      - בנוסף, לכל אחד מספקי הנופש תהיה גישה למסך ההזמנות לבתי המלון המוגדרים באחריותו, על פי מכרז שירותי הנופש. הספקים יוכלו לבצע הזמנה בשם פרט, לבטל הזמנה, לשנות לילות/ הרכב נופשים ולהפעיל או לבטל קנסות או להגיש טופס בקשה.

מסך תיעוד שיחה(MS)

      - במסך זה יוצגו כל הפניות של זכאי לספק הנופש כולל סטטוס הפניה, הזכאי יוכל להקיש על פניה מסוימת ולצפות בפרטי הבקשה

מסך צור קשר (MS)

      - הזכאי יוכל לשלוח בקשה ליצירת קשר על ידי בחירת ספק הנופש אליו רוצה לפנות וכתיבת מלל חופשי. הפנייה תועבר למייל שיוגדר על ידי ספק הנופש.

מסך בקשה לתיאום נופש(MS)

      - במסך זה יוכל הזכאי לבחור קריטריונים לבקשה לתיאום נופש שלא הופיע בתוצאות החיפוש. לזכאים אפשרות להגיש בקשה לכל אחד מספקי הנופש במקביל, ולקבל תשובה לפי לוחות הזמנים שהוגדרו למתן תשובה או במועד מוקדם יותר כל עוד התשובה נתנה משני ספקי הנופש. במסך יוכל הזכאי לצפות בתוצאות הבקשה אשר חזרו מכל אחד מספקי הנופש. אישור הזמנה מצד הזכאי יתאפשר לספק אחד בלבד.

מסך היסטורית וניהול מימוש זכאות(MS)

      - במסך זה יוצגו מלאי ההזמנות שכבר הוזמנו על ידי כל זכאי הנופשים עם סטטוס ההזמנה (מומש, בוטל, הוזמן אך טרם מומש) . הזכאי,  הארגונים או ספקי הנופש (בהתאם לבקשת הזכאי) יוכלו לבטל הזמנות בסטטוס הוזמן אך טרם מומש, במידה ותאריך היעד עומד בטווח התקן שיוגדר בטבלת החוקיות, וכן תופיעה התראה על כך שביטול יגרור קנס כולל גובה הקנס, במידה ויבחר לבטל  יופעל נגדו קנס.

מסך ניהול מלאי לספקי הנופש(MS)

      - כל אחד מספקי הנופש יוכל לפנות למסך ניהול על בתי המלון שבאחריותו על פי מכרז שירותי הנופש, במסך זה יופיעו כלל הפעולות שיוגדרו במסגרת ההרשאות שיינתנו על ידי הארגון.

- הספקים יוכלו להגדיר את כלל המאפיינים לבתי המלון, לצפות במלאי המלונות, לשנות את מלאי החדרים (בהתאם להרשאות), לסגור אפשרות להזמנה למלון בתאריך מסוים ולהנפיק דוחות.

- יהיה מידור בין ספקי הנופש השונים, כך שכל ספק יראה אך ורק את הנתונים לגבי רשימת בתי המלון הנתונים  באחריותו.

מסך מבצעים(MS)

      - הניתוב מהתפריט למסך זה, והופעת האפשרות בתפריט תהיה בהתאם לאינדיקציה בשליטת המזמין, העמוד יכלול תמונה אותה תוכל יוכלו ספקי הנופש להטעין בהתאם לנופש.

מסך פרטי זכאים(MS)

      - במסך זה יוכל מנהל המערכת או הספקים לצפות בנתוני הזכאות של הזכאים. תינתן אפשרות לארגונים לשנות פרטי זכאות לרבות: סיסמא, כמות ילדים, סוג זכאות ,לילות זכאות ואישור לזכאות ירח דבש.

מסך דוחות(MS)

      - דוחות נדרשים:  בתי מלון, מחזורים, מלאי, הזמנת נופשים מפורט, ביטול ושינוי הזמנות, זכאים, חריגים, מחירון, עמידה ביעדי מכרז, עמידה ביעדי בקשות, בקשות, בעלי חוב, פעולות שבוצעו לפי משתמש, דוח תעבורת משתמשים באתר

Dashboard(S)

      - מסכי ניהול אשר יאפשרו חיתוכים גרפים ברמת מנהל מערכת: עמידה ביעדי המכרז, אחוז הזמנות למול זכאים, תפוסת חדרים למול היצע, נתוני תעבורה באתר בזמן אמת לפי מסך

      - המציע יפרט את מסכי הניהול " Dashboard" וכלי חילול הדוחות המוצעים על ידו.

  - תהליכים(MS)

הזמנת נופש:

זכאי המעוניין לממש את זכאותו לנופש יכנס למערכת בlink  מהאזור האישי באתר של הארגון בו הוא מועסק. תחילה יפתח מסך ההזדהות בו יידרש לאמת את זהותו בעזרת ת"ז, וסיסמה. במידה ואין ברשותו סיסמה יוכל להקיש על "שכחתי סיסמה" במסך זה יידרש להזין ת"ז ומס' טלפון נייד מיד לאחר ההזדהות יוכל הזכאי להזין את קוד ההזדהות החדש שקיבל לטלפון הנייד. במידה ומס' הטלפון שהזין איננו מזוהה בטבלת הזכאים, תופיע הערה המפנה אותו  לקצין כ"א ביחידתו על מנת לאמת את מספר הטלפון הנכון במערכת האירגונית.

לאחר ההזדהות יפתח לזכאי מסך חיפוש מחזורי נופש. מסך זה הינו המסך המרכזי לאיתור נופש וצפייה בפרטים האישיים ופרטי הזכאות. במסך יוכל הפרט לחפש נופש לפי תאריכים, אזורים, דרוג מלון. שדות החיפוש יהיו(השלמת מינוח להשלמת מילוי + חיפוש לפי הקשת אותיות + שדות ערכים שמתמלאים בהתאם לטבלאות הערכים וזמינותם). לאחר חיפוש, תתקבל רשימה של מחזורי נופש שעונים על תנאי החיפוש, הפרט יוכל לבחור להיכנס למסך פרטי מלון להזמנה או לעדכן את פרטי החיפוש. במידה והפרט לא מצא מחזור נופש העונה על צרכיו יוכל להגיש בקשה לתיאום נופש, תנאים להגשת בקשה זו יפורטו בהמשך.

לאחר בחירה במחזור נופש יפתח מסך פרטי מלון להזמנה בו יופיעו פרטי המלון ומחזור הנופש, במסך זה יופיע הרכב החדרים בהתאם לזכאותו של הפרט ומגבלות המלון. במסך זה ישלים הפרט את הזמנתו לנופש. לאחר השלמת ההזמנה יקבל הפרט אישור הזמנה בSMS  ומייל בו יפורטו כל פרטי ההזמנה. בנוסף האתר יאפשר שליחת אישור ההזמנה בפקס למספר שיבחר הזכאי.

האישור יכיל לפחות את תאריכי הנופש, שם בית המלון, הערות מיוחדות לגבי המלון, האזור, מס' הנופשים, מס' החדרים, בקשות מיוחדות, חדרים צמודים/ דלת מקשרת/ נוף, סכום חיוב ההשתתפות העצמית וכו'.

על גבי האישור תופיע פסקה לפיה הזכאי נותן הסכמתו לכך כי החיוב בגין ההשתתפות העצמית והתוספות שעל חשבונו אם יהיו כאלו, ינוכו באמצעות תלוש השכר

תהליך הזמנת נופש בתשלום יהיה זהה לתהליך הזמנת נופש בזכאות. המועדים בהם ניתן יהיה לבצע הזמנת נופש בתשלום ייקבעו על ידי הארגונים השונים.

ביטול נופש:

זכאי יוכל להיכנס למסך היסטורית ההזמנות ובו יוכל לסמן נופש אותו הזמין אך טרם מימש ולבטלו, הביטול יתאפשר במידה ומדובר על תקופה של מעל ל14 ימים ממועד הנופש, במידה ומועד הנופש הינו בין היום ה-14 ליומיים לפני הנופש יקפוץ מסך popup ובו ירשם "ביטל הנופש כפוף לקנסות הקבועים במדיניות הנופש" כאן ידרש הזכאי לאשר במידה וירצה לבטל את הנופש למרות הקנס או לבטל את ביטול הנופש, במידה ומדובר על יומיים ומתחת ממועד הנופש לא יוכל הזכאי לבטל את הנופש, הוא ילחץ על מקש הביטול אך יקפוף לו מסך popup שמציין שעל מנת לבטל יהיה עליו לפנות לחוליית הנופש. יש לציין כי חוליית הנופש יוכלו לבטל את הנופשים בכל עט.

ייובהר כי על כל פעולה במערכת – הזמנה/ ביטול נופש/ הגשת בקשה לתיאום נופש / עדכון זכאות ידני על ידי מנהל המערכת יקבל הזכאי הודעת sMS.  לרבות אפשרות שליחת sMS כמלל חופשי, או הפצת סיסמאות ב sMS לכלל הזכאים יחד.

מצ"ב תרשים זרימה על תהליך הזמנת וביטול נופש- נספחXXX

הגשת בקשה לתיאום נופש

במסך חיפוש מחזור נופש יופיע לחצן שיפתח לזכאי מסך ובו יוכל הזכאי לציין טווח תאריכים מבוקש, איזור ובית מלון. לאחר הזנת פרטים אלו יקבלו ספקי הנופש את המידע וידרשו לתת מענה בהתאם ללוחות הזמנים ואחוזי ההתאמה שנקבעו במכרז.  הבקשות ומשך הזמן למענה ירוכזו לטובת דוחות בקרה. הבקשה תועבר לכל הספקים.

הספק יוכל לפתוח דוח בו יוצגו כל הבקשות ולתת מענה במסך ייעודי למענים לבקשות, לאחר הזנת מענה יקבל הזכאי הודעת SMS  שתציין כי קיבל מענה לבקשתו.

הספק יוכל להזין הזמנות לנופש על סמך הבקשה  גם אם אזלו החדרים במערכת הנופש

הפרט יכנס למערכת למסך "בקשות" בו יוכל לצפות במענה שקיבל לבקשתו, במידה ועברו 48 שעות מרגע המענה יצוין כי המענה לבקשה אינו בתוקף. במידה וטרם עברו 48 שעות ממועד המענה שניתן על ידי ספק הנופש, הזכאי יוכל להקיש על "בצע הזמנה" ואז יועבר למסך פרטי מלון להזמנה ומכאן ימשיך את התהליך בצורה הרגילה.

מצ"ב בנספח נוהל הגשת בקשה לתיאום נופש

הגשת בקשה לתיאום נופש:

במידה וזכאי לא מצא נופש אותו ירצה לממש, יוכל להגיש בקשה לתיאום נופש,

בכל בקשה הזכאי יציין שני מועדי נופש שונים (לכל הפחות) לנופש המבוקש על ידו.

ככל והבקשה מתייחסת לבתי מלון הממוקמים בעיר אילת בלבד, יידרש הזכאי לפרט חמישה בתי מלון (לכל הפחות) למועדי הנופש המבוקשים על ידו.

ככל והבקשה מתייחסת חלקה או כולה לבתי מלון שאינם באילת, יידרש הזכאי לפרט ארבעה בתי מלון (לכל הפחות) לנופש המבוקש על ידו.

הזכאים רשאים להגיש בקשה לתיאום נופש לאחד מספקי הנופש או לכולם.

ספקי הנופש מחויבים לתת מענה לבקשה בתוך  4 ימי עבודה ומענה חיובי יהיה לכל הפחות ל- 98% מהבקשות.

הזכאי יקבל אינדיקציה באמצעות מייל ומסרון כי מענה לבקשתו ממתין במערכת המקוונת.

לרשות הזכאי יום עבודה אחד לאחר מועד קבלת התשובה מהזוכה, לסיים את תהליך הבקשה קרי לאשר או לסרב למענה הזוכה לבקשתו.

במידה וספק הנופש מעוניין להציע חלופה המיטיבה עם הזכאי רשאי לעשות כך. חלופה לעניין זה יכולה להיות שדרוג ברמת החדר/ אירוח, מלון ברמה גבוה יותר, וכדומה.  במידה והזכאי אישר את החלופה ייחשב כי בקשתו קיבלה מענה חיובי ובתנאי שהזכאי קיבל ואישר בכתב את החלופה.

היה והזכאי לא קיבל מענה חיובי, יהיה רשאי הזכאי לפנות אל נציגי חוליית הנופש בארגונים והטיפול בהזמנת הנופש של הזכאי תתבצע באמצעות חוליית הנופש בארגון הרלוונטי עד "סגירת מעגל" ההזמנה מול ספק הנופש.

באם ביצע הזכאי הזמנת נופש שאינה במסגרת הבקשה, ההזמנה תבטל את הבקשות לתיאום נופש התלויות והעומדות עבור אותו זכאי.

יובהר כי בקשות במסגרת טפסי בקשה יאושרו על סמך חדרים נוספים אשר מעבר להקצאות הנדרשות בנספח ההקצאות למכרז מתן שירותי הנופש.

בקשות לתיאום נופש יוגשו עד 14 יום לפני כל מועד נופש, יחד עם זאת כל אחד מספקי הנופש יפעל למתן מענה לבקשות חריגות של הזמנות שיתבקשו בתקופה קצרה מ- 14 ימים לפני מועד הנופש.

סוגי מלונות

פרטי המלונות ייקלטו במערכת מקובץ xml במבנה שיקבע מראש.

פרטי המלונות מפורטים בסעיף טבלאות נתונים.

את פרטי המלונות יהיה ניתן לעדכן לרבות מחיקה ויצירה ידנית של מלון.

יעדים שנתיים למלאי חדרים

יעדים שנתיים למלאי חדרים יוזנו בצורה מרוכזת למול פרטי מכרז שירותי נופש.

את יעדים אלו יוכלו לנהל בעזרת יוזר מנהלן בלבד, למול יעדים אלו ימדדו הספקים.

מלאי חדרים

מלאי החדרים יוזן במערכת מקובץ xml מהספקים.

ספק יוכל להוסיף ידנית חדרים/תאריכים בהתאם לבקשת משתמש שביצע הזמנה  ולהרשאות.

קליטת פרטי זכאים

פרטי הזכאים יקלטו מקובץ xml שיועבר מהארגונים לפי עידכון פרטי זכאים במערכת המידע הארגונית

.למנהל המערכת תהיה האפשרות לעדכן נתוני זכאות בהתאם לצורך.

במידה ואכן עודכן הנתון ידנית יש לתעד את ההזנה ולא לאפשר לממשק הבא למחוק נתון זה.

ניהול הרשאות

מנהל המערכת יוכל לפתוח משתמשים במערכת.

לכל משתמש יוגדרו ההרשאות לפי  הספק אליו הוא משתייך,

לכל דוח ומסך במערכת ואף פעולות יהיו מבוססי הרשאות על מנת לשמור על מידור בין ספקי הנופש ובין הארגונים לספקים.

ביצוע הזמנת נופש ע"י ספק

לכל אחד מהספקי הנופש תהיה גישה למסך ההזמנות לבתי המלון המוגדרים באחריותו. הרשאת הספקים תאפשר להם לבצע הזמנה עבור הזכאי, לבטל הזמנה, לשנות לילות/ הרכב נופשים ולהפעיל או לבטל קנסות או למלא טופס בקשה עבור הזכאי,  זאת בתנאי הזכאי או הארגון פנה אליו בבקשה לביצוע הפעולה.

כלל הפעולות אשר יבצע הספק עבור הזכאים יתועדו בתכתב על גבי המערכת.

אישור ניצול נופש

הספק ישלח מסר לארגונים המעיד על אישור ניצול הנופש.

האישור יבוצע ברמת שורת ההזמנה ויכלול אישור לכמות, לתאריך האספקה ולמחיר בהזמנה.

  - אבטחת מידע - כללי

בסעיף זה מתוארות הדרישות ליישום אבטחת מידע עפ"י דרישות הרגולציה, לפעולות המערכת.

  - אבטחת מידע - מושגים

שמירת סודיות – Confidentiality

מידור: מניעת חשיפת מידע של משטרת ישראל בפני לקוחות אחרים של הזוכה; מניעת חשיפת מידע של ספק משטרת ישראל אחד למשנהו.

זליגת מידע: מניעת חשיפה של המידע לגורם חיצוני שלא קשור לשרשרת האספקה ומניעת חשיפת המידע לגורם עוין.

אמינות המידע - Integrity

מניעת שיבוש: שינוי המידע המקורי, הבטחת אי שיבוש המידע המקורי כפי שעבר במערכת, תוך שמירת אמינות מקוריותו עפ"י החוק.

זמינות המידע- Availability

מניעת שירות- DOS: מניעת הפלת מערכת המידע של הזוכה וגרימת הפסקת שירות כתוצאה מכך.

הבטחת רציפות השירות: יצירת יתירות (Redundancy) של המערכות, גיבוי המידע ושמירתו באתר מרוחק, שימוש באתר חירום ונהלי הבטחת רציפות השירות – DRP.

  - אמצעי אבטחת מידע (במ"ם)

מערכות הזוכה תהיינה מאובטחות באמצעות טכנולוגיות ואמצעי אבטחת מידע המקובלים בשוק על מנת להבטיח רמת אבטחת מידע גבוהה, הנדרשת למערכות מסחר רב-צדדיות, וכמקובל במגזר העסקי לאבטחת מערכות מסחר אלו ואשר יאושרו כמערכות מספקות ע"י מחלקת אבטחת מידע של משטרת ישראל.

הזוכה יממש מידור קפדני, שימנע חשיפה של נתוני לקוח אחד ללקוח שני, ונתוני ספק אחד לספק אחר.

הזוכה ישלב במערכת אמצעים המקובלים בשוק למניעת התקפות על מערכותיו, כמפורט בסעיפים להלן.

המציע יציין את שמו של המנהל או האחראי מטעמו על אבטחת מידע בארגון, הכשרתו והסמכותיו, ויפרט את פרטי הקשר שלו.

המציע יצרף עותק של מדיניות אבטחת המידע הארגונית, ואת נהלי האבטחה המיושמים בכדי לעמוד באמור במסמך המדיניות.

המציע ינהל תהליך מודעות עובדיו לאבטחת מידע והשלכותיה. יש לצרף תיעוד של יישום תהליך זה אצל המציע.

  - קישוריות

כל הקישוריות בין רשת מערכת ניהול הנופש לרשת משטרת ישראל תהיה באמצעות העברת קבצים על תשתית כספות של המשטרה באמצעות בודל  ותשתית cyberark.

הזכיין ישלח ויקבל מסרים באמצעות תוכנת לקוח cyberark מול שרת כספות .

לא תהיה תקשורת ישירה כלשהיא בין המערכת המוצעת לרשת המשטרה, כל המידע שנדרש לעבור יהיה בעזרת ממשקים ושרתי כספות

כל סוגי המסרים ללא יוצא מן הכלל היוצאים/נכנסים למערכת הנופש מ או אל רשת המשטרה יהיו בפורמט XML.

כל סוג מסר במערכת קבל תיאור מבנה של הסכימה בפורמט xsd לא יתאפשר העברת מסרים ללא תיאום מראש על המבנה .

  - אבטחת תשתיות תקשורת

הזוכה יתקין את מערכות הנופש המוצעות בסגמנט רשת מופרד מכל מערכת אחרת שלו אשר  אינה חלק ממערכת הנופש.

הסגמנטציה המוצעת תכלול הפרדה מיטבית מאיומי רשת האינטרנט, ותבטיח צמצום האיומים למול משטרת ישראל וספקיה.

הזוכה יתקין, יתפעל ויעדכן מערכות אבטחת תשתיות ותקשורת מקובלות בענף, אשר יכללו לכל הפחות :

      - חומת אש– FireWall

      - מערכת למניעת חדירות -  IPS

      - אנטי וירוס ומניעת תוכנה זדונית -  Anti-Virus

הזוכה יגדיר חוקים אשר ימנעו חדירה למערכת, ויבקר באופן שוטף את יעילות החוקים באבטחת המערכת.

הזוכה יתאים את אמצעי אבטחת המידע לאיומים, כפי שיוגדרו ע"י הזוכה במשותף עם משטרת ישראל מעת לעת.

הזוכה ירשום כל פעילות במערכות התקשורת ורכיבי אבטחת המידע באמצעות יומן פעולות (Audit Log) ויבקר אותו כמוגדר בסעיף המתאים במסמך זה.

אבטחת המידע כאמור – תיושם באופן מלא גם באתר ה-DR באם מוצע.

למען הסר ספק – ידוע וברור כי מערכת הנופש המוצעת  תשמש/משמשת במקביל עובדים רבים, והדרישה להפרדה הינה של מערכת הנופש עצמה ממערכות או טכנולוגיות אחרות שהזוכה עשוי להפעיל במסגרת פעילותו העסקית וזאת על מנת למנוע זליגת מידע הקשור במשטרת ישראל או בארגונים הנוספים לגורמים אחרים שאינם מורשים.

  - אבטחת שרתים והקשחות

שרתי המערכת יאובטחו ויוקשחו באופן שוטף, בפרק זמן סביר מפרסום הטלאים  ולפי כללי ה- Best practice המקובלים בענף.

הזוכה יתקין אמצעי אבטחה מתאימים בכל השרתים, אשר יכללו לכל הפחות תוכנת אנטי-וירוס ומניעת תוכנה זדונית ומערכת לבקרת סטטוס אבטחת המידע והתראה בפני שינויי קונפיגורציה.

עמדות הקצה לניהול המערכת יאובטחו בפני תוכנה זדונית, ובפני הכנסה והוצאת מדיה נתיקה.

הזוכה יתאים את אמצעי אבטחת המידע לאיומים, כפי שיוגדרו ע"י הזוכה במשותף עם משטרת ישראל מעת לעת.

הזוכה יתעד כל פעילות בשרתי המערכת באמצעות יומן פעולות (Audit Log) ויבקר אותו כמוגדר בסעיף המתאים במסמך זה.

אבטחת המידע כאמור – תיושם באופן מלא גם באתר ה- DRבאם מוצע.

הזוכה יאחסן את מדיית הגיבוי באופן מאובטח.

  - אבטחת אפליקציות

האפליקציות הפועלות במערכת יאובטחו לפי best practices מוכרים בשוק, כגון לפי כללי OWASP.

כל האפליקציות יוקשחו למניעת החדרת קוד זדוני, וביצוע פעולות כגון SQL injection, XSS וכו', לרבות עבור שרתי המערכת, עמדות הניהול אצל הזוכה, תוכנת הניהול שתותקן במשטרת ישראל, ותוכנות הקצה אשר יותקנו אצל הספקים.

אבטחת האפליקציות תתבצע באמצעות יישום אבטחה בקוד, ו/או באמצעות שימוש ב- Application Firewall (WAF), או שילוב של הפתרונות.

פתרונות האבטחה יותאמו לטכנולוגיית היישום, בין אם כמערכת בתצורת שרת לקוח (EXE) או בתצורת דפדפן (Browser).

הזוכה יתאים את אמצעי אבטחת המידע לאיומים, כפי שיוגדרו ע"י הזוכה במשותף עם  משטרת ישראל מעת לעת.

הזוכה יתאר את מנגנון מידור המידע הלוגי הקיים במערכת, המבטיח מידור מידע מלא בין ספקים שונים, ובין לקוחות שונים של הזוכה לבין המידע המועבר לטובת משטרת ישראל.

הזוכה ירשום כל פעילות אפליקטיבית חריגה במערכת באמצעות יומן פעולות (Audit Log) ויבקר אותו כמוגדר בסעיף המתאים במסמך זה.

  - הצפנת מסרים ואימות זיהוי

כל תעבורת מערכת התקשורת, בין הזוכה לספקים, לארגונים או לכלל לקוחות האתר  תוצפן באמצעות אמצעי הצפנה סטנדרטיים.

המציע יפרט מהי טכנולוגיית ההצפנה המוצעת וכיצד תיושם, בין אם באמצעות רכיבי VPN, או באמצעות הצפנות המקובלות בדפדפנים – ברמת ssl v3.

המציע יפרט כיצד ממומש מנגנון ההצפנה בתקשורת, ובאם ממומש ssl-v3 יפרט גם כיצד נמנע fall back ל-ssl-v2.

  - אימות זיהוי משתמש קצה מול המערכת

מנגנון אימות זהות הצדדים בתקשורת באמצעות ממשק webgui יהיה באמצעות שם משתמש וסיסמא   ליוזר מטעם הספקים או הקוח

ניתן יהיה להתחבר למערכת עם יוזר אחד ממכשיר אחד בלבד, לא יתאפשרו מס' כניסות למערכת מאותו היוזר במקביל, במידה ותזוהה כניסה כפולה למערכת המערכת תעלה הודעה כי זוהתה כניסה למערכת ולכן לא ניתן להכנס לאתר.

מנגנון אימות זהות הצדדים בתקשורת באמצעות ממשק webgui יהיה באמצעות זיהוי חזק – 2 factor authentication באמצעות טכנולוגיית סיסמא חד-פעמית OTP  – One Time Password  בלבד.

מנגנון אימות זהות הצדדים בתקשורת VPN ישירות למערכות הספק יהיה באמצעות זיהוי חזק בלבד – 2 factor authentication באמצעות תעודות דיגיטאליות שיונפקו על ידי גורם מורשה לפי חוק חתימה אלקטרונית התשס"א 2001.

המציע יפרט מה המוצר הטכנולוגי באמצעותו מוצע לממש את הזיהוי החזק, (התקן פיזי, תוכנה בסלולר וכו') וכיצד ימומש ניהול מערך הסיסמא

אם יש למציע משתמשים חיצוניים לצרכי תחזוקה או בקרה וכו', יש להציג את מתכונת האבטחה,  שתכלול הזדהות ע"י OTP, או כרטיס חכם, ותווך של SSL VPN.

המציע יוודא ויצהיר בנספח ג'-2 כי ניהול הסיסמאות עונה על דרישות תקן ישראלי 1495 פרק 3 לניהול סיסמאות ברמה הגבוהה, לגבי חוזק סיסמא, תדירות ההחלפה ומניעת חזרה על סיסמאות קודמות.

המציע יתאר את מנגנון אימות הזיהוי הממומש אצלו, והאם ממומש באמצעות מנגנון בפיתוח עצמי או מנגנון המבוסס על רכיבי מערכת ההפעלה.

באם ממומש מנגנון אימות זיהוי מבוסס פיתוח עצמי, בו מאוחסנים חשבונות המשתמש בבסיס נתונים טבלאי כלשהו, יפרט המציע כיצד מאובטחים חשבונות המשתמש והסיסמאות בבסיס הנתונים, ויתאר בהרחבה את מימוש מסך ההזדהות, כיצד מוצפנת הסיסמא למניעת דליפתה, בין אם בציתות לתקשורת או בנגישות לבסיס הנתונים בו היא מאוחסנת.

באם ממומש מנגנון אימות זיהוי מבוסס מערכת הפעלה, יפרט המציע את המנגנון שמימש.  במידה וחלקים שונים ממנגנון אימות הזיהוי הינם מפיתוח עצמי כמו לדוגמא אי מימוש מנגנון מבוסס Gina למול AD, יפרט המציע בהרחבה כיצד הגן על כל שלבי קלט הסיסמא ומניעת דליפתה.

  - מניעת זליגת מידע

הזוכה יתקין ויתפעל אמצעים למניעת זליגת מידע מהמערכת, לגורמים שאינם מורשים על ידי משטרת ישראל  . האמצעים המוצעים יפורטו ע"י המציע, כדלהלן:

          - מוצר DLP.

          - הקשחת עמדות קצה.

          - מניעת גישה למדיה ו-USB בעמדות קצה.

המציע יתחייב להצפין או למדר גישה לכל מידע הנדרש לכך לפי חוק או רגולציה רלבנטית, או לאבטח את המידע באמצעים חלופיים מספקים למניעת זליגתו של המידע, דרת גישה למידע לפי הצורך לדעת – Need To Know.

המציע יתאר באופן מדויק ככל האפשר כיצד המנגנונים שתיאר לעיל למניעת זליגת מידע מסייעים למידור המידע לפי מודל "הצורך לדעת", כיצד נאכף המידור, וכיצד ניתן לזהות גישה למידע שלא לפי ההרשאות שניתנו לכל עובד.

  - עובדי הספק הזוכה

כל עובד של הזוכה ישתמש בחשבון משתמש וסיסמא אישיים בלבד בגישה לכל מערכת או בסיס נתונים, ולא ייעשה שימוש כלשהו בחשבונות משתמש משותפים, לרבות עבור חשבונות ניהול פריבילגיים.

המציע יפרט מהו תהליך בדיקת המהימנות המבוצע על ידו עבור העובדים אשר יועסקו בפיתוח ותחזוקה של המערכת, טרום העסקתם בתפעולה.

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהזוכה להעביר באופן תקופתי את פרטי העובדים הרלבנטיים וכל שינוי בהם, ואת תוצאות בדיקת המהימנות שעברו. תפעול המערכת ופיתוחה יבוצע רק ע"י עובדי הזוכה אשר  עברו את כל בדיקות המהימנות והמיומנות מטעמו, וחתמו מראש על טופס שמירת הסודיות.  העתקים מטופסי שמירת הסודיות ביחד עם תוצאות בדיקות המהימנות, יועברו למשטרת ישראל לאחר הודעה על זכייתו במכרז , מבלי להטיל אחריות כלשהי על משטרת ישראל.

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להטיל וטו על העסקת עובד מסוים של הזוכה בפרויקט מערכת ניהול הנופש, ללא מתן הסבר, מבלי שהדבר יגרע מאחריות הזוכה או יטיל אחריות כלשהי על משטרת ישראל.

  - אבטחה פיזית

הזוכה ידאג לכך שמערכת ניהול הנופשים ובסיס הנתונים שלה יוחזקו בחדר מחשבים נעול ומאובטח באמצעות אזעקה וטלוויזיה במעגל סגור אשר ממוקם במתקן סגור, מאובטח 24/7. הארון שיכיל את השרתים יינעל ויאובטח באמצעות אזעקה. כל פתיחה שלו שלא בשעות העבודה הרגילות - תשלח מסר למשטרת ישראל. נדרש דיווח למשטרת ישראל על כל אירוע אבטחתי במתקן.

יש להשתמש בכלי ניטור להתראה בפני גישה לא מורשית לשרתים.

  - בקרות אבטחת מידע

הזוכה יבצע בקרות אבטחת מידע שוטפות על המערכת לפחות פעם בשנה, על כלל רכיביה, על מנת לוודא עמידתו בדרישות אבטחת המידע.

הבקרות השוטפות יכללו בין היתר ניתוח ממוכן של נתיב הביקורת, ביצוע מבדקי חדירה תקופתיים, סקרי סיכוני אבטחת מידע, בדיקת אמינות הנתונים (Integrity), וכל בקרה עצמית אחרת הנדרשת בכדי להבטיח את עמידתו בביקורות אבטחת המידע אשר יבוצעו ע"י משטרת ישראל מעת לעת להבטחת עמידת המציע/הזוכה בהתחייבויותיו.

בנוסף לאמור לעייל, יתחייב הזוכה לבצע בקרות ובדיקות אבטחת מידע לפי דרישת משטרת ישראל, בין אם לאור אירועים שונים, שדרוג מערכת, חשדות לאירועים, או בשל סיבה או צורך אחרים כלשהם.

המציע יתאר בהצעתו את היקף הבקרות המוצע, תדירותם, ואת הגורם המוצע לבצע את הבקרות הנדרשות, ואשר יעמוד בדרישות המפורטות בתת סעיף 2.6.14 ו- 2.6.15 להלן.

המציע/הזוכה יתחייב לבצע סקר אבטחת מידע מקיף על המערכת בתדירות אשר תבטיח את בחינת כלל המערכות לפי רמת רגישותן במחזוריות של לפחות אחת ל- 18 חודשים.

תיקון הליקויים אשר יימצאו בבקרות אבטחת המידע הללו יתוקנו לפי הלו"ז המוגדר בסעיף 2.6.14.2  להלן.

המציע יצרף להצעתו אישור של חברת ייעוץ מוכרת או גורם אבטחת מידע מוסמך (CISSP/CISM) אשר ביצע במהלך השנה החולפת סקר אבטחת מידע על המערכת הקיימת של המציע, ומצא אותה עונה על הדרישות המובעות במכרז זה.

המציע יציג תוכנית תגובה לאירועי אבטחת מידע שמזוהים, כולל כל ניסיון חדירה או דליפה של המידע המוחזק של משטרת ישראל, וכל ניסיון חדירה או דליפה אחר למערכות הספק, שאיננו קשור ישירות למידע של משטרת ישראל.

  - ביקורות אבטחת מידע

משטרת ישראל או מי מטעמה, יוכלו על פי החלטתה לקיים מעת לעת ביקורות אבטחת מידע בהתאם לצרכיה.

הזוכה יפעל לתקן כל ליקוי אשר יימצא בביקורות אלו בתוך פרק זמן סביר כמפורט להלן:

      - תיקון  ליקויים קריטיים – יחל באופן מיידי ויושלם תוך 4 שבועות לכל היותר.

      - תיקונים  מהותיים שאינם חשיפות קריטיות -  יבוצעו תוך 20 ימי עסקים ויושלמו בהקדם האפשרי.

תיקון ליקויים שאינם מהותיים ואינם קריטיים -  יתוקנו תוך 60 ימי עסקים לכל היותר.

תיקונים אשר יתברר על ידי הזוכה כי תיקונם יארך משך זמן ארוך יותר בשל נסיבות אובייקטיביות, יועלו לדיון במשותף עם  משטרת ישראל, ותתקבל החלטה משותפת לגבי לו"ז התיקון.

  - הבטחת רציפות השירות והיערכות לשעת חירום.

המציע יפרט מהם האמצעים והפתרונות המוצעים על ידו להבטחת רציפות השירות. יש לפרט מהם האמצעים הקיימים כיום, ואילו אמצעים ייושמו לטובת הצעה זו:

- יתירות שרתים ורכיבי תקשורת – Redundancy

- Load Balancing

- כפילות קווי תקשורת

- אמצעים נוספים

המציע יפרט באם ברשותו מערך היערכות לשעת אסון (DR) הנועד להבטיח שירות באם תושבת פעילות אתר המחשבים הקבוע של המציע.  יש לפרט את יכולות מתקן החירום והנהלים הקיימים כיום, ואילו אמצעים מוצע ליישם לטובת הצעה זו:

- מקום מתקן החירום והמרחק מהאתר הראשי.

- אמצעי המחשוב הקיימים באתר החירום, תשתיות תקשורת ורכיבי אבטחת מידע.

- פירוט יכולת מתקן החירום לספק רמת שירות סבירה או בהיקף אחר מוצע כלשהו.

- נהלי המעבר לאתר החירום ונהלי תפעולו – DRP.

טכנולוגיה ותשתיות

  - מערכת הפעלה (MS)

על המערכת להיות מתאימה למערכת הפעלה windows של מיקרוסופט, וכן עליה להיות מותאמת לשרתים וירטואליים.

  - כלי פיתוח ותחזוקה (MS)

תזכורת : כל הקישוריות בין המערכת המוצעת לרשת משטרת ישראל תהיה באמצעות העברת קבצים על תשתית כספות של המשטרה   באמצעות בודל  ותשתית cyberark.

נדרש שהמערכת תאפשר יכולת בסיסית למנהלן מטעם משטרת ישראל שאינו מומחה בתוכנה, לבצע פעולות שינוי הגדרות של ניתובי מסרים ותחזוקה בצורה קלה ונהירה ללא צורך בקריאות שירות לספק הזוכה.

  - כלי תפעול וייצור

יש לאפשר אתחול של התוכנה במקרה שהמערכת אינה מגיבה.

יש לאפשר גמישות ושליטה בזמני ההפעלה של התוכנה: service  שנמצא באוויר כל הזמן וניתן להפסקה או scheduled task  שניתן לשליטה.

  - עדכוני תוכנה ושינויים

המזמין יהא זכאי לעדכונים שוטפים במערכת ושדרוגים ללא תוספת תשלום, למעט פיתוחים מיוחדים לצרכי המזמין, שיוזמנו בתשלום מהספק לפי הצעת מחיר ויאושרו מראש.

למען הסר ספק, עדכונים שוטפים ושדרוגים יהיו התאמת המערכת למערכות הארגונים והשינויים בהם, לרבות: שדרוג של דפדפנים או מכשירים ניידים, הוספת דוחות חדשים או שינוי דוחות קיימים, הוספת מסרון מובנה או שינוי תוכן במסרון קיים, או כל פעולה אחרת שאין בה שינוי במבנה הנתונים או כל דרישה אחרת שלא נמנית עם ההגדרה לפיתוח. פיתוח הינו, תוספת פונקציונלית מעבר לנדרש במסמך זה לדוגמא תהליך חדש או מוצר חדש.

למען הסר ספק מובהר כי באחריות הזוכה לעדכן גרסאות ולהכניס עדכונים שוטפים, לרבות עדכונים במערכת ההפעלה, תוכנות הגיבוי וכו', ללא תוספת תשלום.

הספק הזוכה לא יתנה שדרוג גרסה או פיתוח בקניית רכיבי חומרה חדשים.

כל עדכון במערכת יתואם מראש עם המזמין וספקי הנופש.  הזוכה יעביר למזמין את תכולת העדכון ואת מועדו המתוכנן והמזמין יהא רשאי לדחות את העלאת העדכון במקרה של חשש לפגיעה בעבודה השוטפת בפורטל המתנהלת במועד העדכון.

עדכוני תוכנה יבוצעו ללא השבתת המערכת.

המערכת תשמור היסטורית את כל היסטורית ההזמנות, ביטולים, ואימות הנופש לזכאים

המערכת תשמור שינויים שבוצעו ע"י ממשקים לתקופה של שנתיים לפחות.

  - עומסים וביצועים (I)

על המערכת להשלים קליטת מסר (ממשק) בהצלחה תוך 0.5 שניות, במצב שבו מתקבלים  אלפי שורות בו זמנית.

על המערכת להשלים קבלת ושליחת מסרים (ממשקים) באופן כזה שלא יאבד אף מסר, והשגויים ידווחו ויישמרו במאגר לשליחה חוזרת או רישום בלוג שגויים.

על המערכת להיות בעלת יכולת לטפל בקבצים גדולים של עד כ- 2GB.

מערכות הזוכה מחויבות לעמוד בסטנדרטים מחמירים של עמידות ושרידות. שירותי ה-B2B במערכת וה-b2c באתר בסביבת הייצור יהיו זמינים 24*7.

סביבת בדיקות חיה ופועלת ללא צורך בהתערבות ידנית בזמינות מלאה בימי העבודה (א-ה) בשעות שבין 07:00 ועד 20:00.

על מערכות המציע להיות מסוגלות לעמוד בסדרי גודל של 5,000 מסרים בממוצע ביום הנשלחים אל ומתקבלים ממשטרת ישראל, עם עומסים עולים ויורדים במהלך היום.

על מערכת המציע להיות מסוגלת לעמוד בעומסים של 40,000 משתמשים פעילים בחיפוש, הזמנה וצפייה בנתונים במקבלי באתר.

הספק נדרש לבצע בדיקת עומסים שבועיים לפני כל פתיחת רישום להזמנות.

  - תשתית המערכת - נתיב ביקורת

נתיב ביקורת תשתיתי:

      - המערכת תייצר נתיב ביקורת -Audit Log (יומן פעולות) עבור כל רכיבי התשתית הכלולים במערכת: שרתים, בסיסי נתונים, רכיבי תקשורת ורכיבי אבטחת מידע, אשר ירשמו ביומן פעולות מתאים.

      - רישום הפעולות יכלול לפחות את הפעולות כגון:

- כל בקשת הזדהות מוצלחת/כושלת.

- כל הוספה/עדכון מידע/פרמטרים במערכת.

- כל פעילות ניהול (אדמיניסטרציה) של המערכת.

אחסון נתיב הביקורת:

      - המערכת תאחסן את נתיבי הביקורת ביומן הפעולות בבסיס נתונים נפרד ומאובטח, למשך תקופה של שלושה חודשים אונליין ועד 24 חודשים באחסון אופליין, מקליטת הנתונים.

      - נתוני נתיב הביקורת לא יהיו נגישים למחיקה או שינוי כלשהו, גם בפני אנשי הסיסטם והתוכנה של מציע השירות.

      - המציע יפרט את המתכונת המוצעת לאחסון מאובטח של נתיב הביקורת.

ניתוח יומן הפעולות:

      - ניתוח יומן הפעולות ותחקורו ישמשו לאיתור ניסיונות חדירה למערכת ואיתור פעולות חריגות ע"י גורמים פנימיים וחיצוניים, הן בזמן אמת והן בדיעבד.

      - ניתוח יומן הפעולות יבוצע באמצעות כלי ממוכן.

      - המציע יפרט איזה פתרון מוצע לניתוח יומן הפעולות, ויתאר את הצעתו ליישום הפתרון ותפעולו השוטף לאיתור פעולות חריגות וניסיונות פריצה למערכת.

נתיב ביקורת אפליקטיבי:

      - המערכת תייצר יומן פעולות עבור כל רכיבי התוכנה המופעלים במערכת לרבות: תוכנת אפליקצית המיסור, התוכנה המותקנת במשטרת ישראל, התוכנות המותקנות אצל הספקים. רישום הפעולות יכלול פעולות כגון:

      - כל מסר של ספק למשטרת ישראל.

      - כל מסר של משטרת ישראל לספק.

      - כל הוספה/עדכון מידע והרשאות במערכת.

      - כל עדכון גרסת תוכנה ו/או רכיב תוכנה במערכת (יומן שינויים).

      - כל שאילתא לאחזור מידע כלשהו במערכת.

      - המערכת תאחסן את נתיבי הביקורת ביומן הפעולות בבסיס נתונים נפרד ומאובטח, למשך תקופה של שלושה חודשים באונליין ועד ל-24 חודשים באופליין.

      - נתוני נתיב הביקורת האפליקטיבי לא יהיו נגישים למחיקה או שינוי כלשהו, גם בפני אנשי סיסטם והתוכנה של הזוכה.

      - המציע יפרט את המתכונת המוצעת לאחסון מאובטח של נתיב הביקורת האפליקטיבי.

ניתוח יומן הפעולות:

      - ניתוח יומן הפעולות ותחקורו ישמשו לאיתור ניסיונות חדירה למערכת ואיתור פעולות חריגות ע"י גורמים פנימיים וחיצוניים, הן בזמן אמת והן בדיעבד.

      - ניתוח יומן הפעולות יבוצע באמצעות פתרון כלי ממוכן.

      - המציע יפרט איזה פתרון מוצע לניתוח יומן הפעולות, ויתאר את הצעתו ליישום הפתרון ותפעולו השוטף לאיתור פעולות חריגות וניסיונות פריצה למערכת.

שימוש בשירותי ענן צד ג'

      - שימוש בשירותי ענן ליישום מערכת "ניהול נופשים" מותר, תוך עמידה מלאה בהתניות המפורטות להלן, למרות שתינתן עדיפות מלאה לתפעול המערכת בשרתים פרטיים של פורטל השירות.

      - דרישות לבחירת ספק שירותי ענן לאתר הייצור של המערכת:

        - אירוח המערכת בשירותי ענן באתר הייצור מותר כל עוד האירוח מתבצע בחוות שרתים הממוקמת פיזית בישראל, ומרכז התפעול ותמיכה שלה ממוקם אף הוא בישראל.

        - נדרש לבחור ספק שירותי "ענן ציבורי" מחברה מוכרת ומובילה בישראל.

        - השרתים יהיו שרתים ייעודיים עבור מערכת ניהול נופשים, או לכל הפחות מערכת וירטואלית ייעודית המוגדרת עבור המערכת – VPC.   (Virtual Private Cloud).

        - עומדת בדרישות אבטחת המידע הייעודיות לענן כמפורט להלן.

      - דרישות לבחירת ספק שירותי ענן לאתר הגיבוי(DR) של המערכת:

        - אירוח המערכת בסביבת שירותי ענן למטרות DR, מותר בארץ או בחו"ל, בהתניות המפורטות להלן.

        - המערכת תתארח במתכונת של שרתים ייעודיים עבור המערכת או VPC.

      - אם המערכת איננה מתארחת במערך שרתים ייעודי או סביבה וירטואלית ייעודית ו/או מתאחרת אצל ספק שירותי ענן בחו"ל/שירות בינ"ל,  חובה להצפין את כל המידע האגור במערכת – הצפנת מידע נייח, כאשר לספק שירותי הענן לא יתאפשר בשום דרך לגשת אל המידע המאוחסן בשרתים כמידע גלוי וסיסמת הפענוח תימצא אר ורק בידי פורטל המערכת.

דרישות אבטחת מידע כלליות עבור יישום אירוח בסביבת "ענן ציבורי":

- אבטחת תקשורת:  כל התקשורת בין סביבת המחשוב של הפורטל, לסביבת "הענן" תוצפן באמצעות פתרון הצפנה מסחרית מוכרת, עם יישום תעודות דיגיטליות בשני הצדדים, לפי תקן TLS 1.2, מאושר Fips 140-2.

- חובה ליישם במתכונת אירוח הענן את כל אמצעי אבטחת המידע המפורטים במסמך זה, לרבות אנטי-וירוס/קוד זדוני, FW וכו'.

- יישום IPS ו – WAF חייב להתבצע ע"י פתרון ייעודי עבור פורטל השירות.  היישום יכול להתבצע ע"י מערכך אבטחה פיזי או וירטואלי, אך יובהר כי ניהולו והשליטה בהגדרותיו חייבת להיות בשליטה מלאה של פורטל השירות.

- יש לפרט את מתכונת המעבר המתכוננת לאתר החירום לכשיידרש מעבר כזה, מתי מתוכנן לעבור לאתר החירום ובאילו נסיבות, וכן את מתכונת החזרה לשגרה.

יש לצרף פירוט מלא ומפורט של מתכונת האירוח בשירותי ענן(M).

- הפירוט יכלול את מתכונת האירוח, זהות מנהלי השרתים / מערכות הפעלה / תקשורת / תמיכה טכנית

- אמצעי האבטחה המיושמים, לרבות אלו הנרכשים כשירות מספק הענן

- אילו אמצעים מיושמים באופן עצמאי (שלא באמצעות ספק שירותי הענן).

- הפירוט יכלול שמות מוצרים, גרסאות וכו'.

- אם נעשה שימוש בהצפנת מידע נייח – יש לספק מידע מלא על מתכונת ההצפנה, המוצר בשימוש, כיצד מנוהלים מפתחות ההצפנה וכו'.

בקרה על ספק שירותי הענן

- יש לספק מידע על מתכונת הבקרה על סטטוס האבטחה של המערכת המתארחת בענן,   זיהוי אירועי אבטחה שהתרחשו, וכיצד מדווח הפורטל על אירועים כאלו.

- בקרה על שינוי הגדרות המערכת ע"י ספק שירותי הענן, לרבות עבור:

- שרתים/מערכות הפעלה/ניהול חשבונות וכו'

- ציוד תקשורת

- מערכות אבטחת מידע – כגון שינוי חוקי FW

- בקרה על עדכון מערכות האבטחה והשרתים ע"י ספק שירותי הענן.

מידור המידע מספק שירותי הענן ועובדיו

      - יש לתאר כיצד אמצעי האבטחה שיושמו, ו/או הגדרות של אפליקציית המערכת, משמשים לטובת מידור ספק שירותי הענן ועובדיו, מציעה למידע של משטרת ישראל.

      - יש לבאר כיצד מסוגלת המערכת  לבקר כי ספק שירותי הענן לא ניגש בפועל למידע המאוחסן במערכותיו, בין אם בגישה ישירה, או עקיפה (Virtual machine cloning) וכו'.

דרישות פיתוח מערכת מרכזית (I)

      - לצורך בדיקת עמידת המציע בתנאים האמורים מסכים המציע לביקור נציגי משטרת ישראל או מי מטעמה כאמור בסעיף 1.3.0. זאת עבור כל אחד מסעיפי המשנה של סעיף זה.

      - דרישות ESB מהמערכת המוצעת בסעיף זה יתוארו הדרישות לנתיב ביקורת נדרש לפעולות המערכת.

ניתוב:

      - יכולת ניתוב ליעדים שונים של מסר.

      - יכולת ניתוב על בסיס ערכים בשדות שונים במסר (ללא קשר לפורמט המסר: XML,FLAT).

      - יכולת פיצול מסר כללית.

      - יכולת פיצול מסר על בסיס ערכים בשדות שונים במסר.

מיפויים\טרנספורמציות

      - יכולת לבצע מיפויים וטרנספורמציות בפורמטים הבאים: XML ל-XML, XML ל-FLAT, FLAT ל-XML, FLAT ל-FLAT, EXCEL ל-XML, XML ל-EXCEL וכן המרה ל PDF ולפורמטים כלליים.

      - יכולת המרה מכל encoding שהוא לכלencoding  שהוא.

      - יכולת סינון סגמנטים נתונים על פי לוגיקה המבוססת על ערכים במסר.

      - יכולת איסוף מספר קבצים לקובץ זיפ.

      - יכולת פתיחת קובץ זיפ לקבצים המכילים אותו.

      - באם נדרשה על ידי ספק כלשהוא טרנספורמציה ממסר המקור אל מסר היעד (ללא קשר לכיוון), על הזוכה לתת מענה בתוך 20 יום מרגע ביצוע ההתקשרות העסקית ביניהם הנוגעת לטרנספורמציה.

קישוריות (M)

      - יכולת ביצוע ולידציה על סכמות של XML חובה. יכולות נוספות של ולידציה על קבצים שונים מ-XML כדוגמת שטוחים, CSV וכן הלאה אינו חובה אך ייחשב כיתרון.

      - יכולת עבודה מול כספות cyberark, הכוללת יכולת למשוך מהכספת ולהוריד לקבצים ויכולת לאסוף קבצים מתיקיות והעלאתן לכספת.

      - יכולת עבודה בקבצים מול   FTP או SFTP.

      - יכולת הפעלה של web services  כצרכן ויכולת להעמיד web services לצריכה של חיצוניים.

      - יכולת בניית שם קובץ למסר הכולל ערכים עסקיים אשר נלקחים מתוך תוכן המסר.

  - תהליכים עסקיים

      - יכולת תפירה של תהליך עסקי בו המסר עובר תחנות בהן מתבצעות העשרות או מניפולציות על המסר ו\או עדכון או שליחה של נתונים אל מול מערכות חיצוניות.

- מימוש (S)

  - כללי – הבהקים(M)

    - מסמך התקשרות זה עוסק באספקה, התקנה והטמעה של מערכת ניהול נופשים (להלן: "המערכת"). המערכת נדרשת לענות על כל הדרישות היישומיות והטכנולוגיות כפי שפורטו בפרקים 2 ו-3.

    - בפרק זה יתאר המציע את הגורמים המעורבים בפרויקט, שיטת היישום של המערכת, תוכנית העבודה, הדרכה, תיעוד ותחזוקה על פי הפירוט הנדרש בסעיפים להלן.

    - גורמים מעורבים

    - המציע – פרטי החברה (M)

המציע יציין בסעיף זה את פרטי החברה:

| פרטי החברה | שם החברה |  |
| --- | --- | --- |
|  | מספר עוסק מורשה |  |
|  | כתובת |  |
|  | טלפון |  |
|  | פקס |  |
| מנהל החברה | שם |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |
| נציג החברה למענה זה | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |
|  | פקס |  |

    - המציע – ניסיון וכישורים (MS)

המציע ישלים בסעיפים שלהלן את הפרטים הנדרשים בפרק זה.

      - וותק וניסיון של המציע

- למציע ניסיון בתפעול של לפחות שתי מערכת סחר אלקטרוני בשנים 2014; 2015 2016.

      - המציע יציג את ניסיונו בפרויקטים, בארץ ו/או בחו"ל, המלמדים על עמידתו / יכולת עמידתו בדרישות המכרז, בטבלה הבאה:

|  | פרויקט I | פרויקט II | פרויקט III |
| --- | --- | --- | --- |
| שם הפרויקט |  |  |  |
| שם הלקוח |  |  |  |
| פרויקט בארץ או בחו"ל |  |  |  |
| מועדי התחלה וסיום הפרויקט |  |  |  |
| תאריך תחילת תחזוקה |  |  |  |
| מספר משתמשים במערכת |  |  |  |
| חלקו של המציע בפרויקט (קבלן ראשי, קבלן משנה) |  |  |  |
| ממליצים: | ========== | =========== | ========== |
| שם איש הקשר |  |  |  |
| חברה |  |  |  |
| תפקיד |  |  |  |
| מס' טלפון |  |  |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |

      - מספר עובדים

        - המציע מעסיק לפחות 5 עובדים בתחום אפיון, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום מערכת סחר אלקטרוני.

      - צוות המציע

        - פרטי הצוות המוצע להקמה:

          - צוות הפרוייקט בשלב ההקמה יכלול לכל הפחות את המקצועות/בעלי התפקיד הבאים: אחראי פרויקט; אחראי יישום - מנתח מערכות; מפתח תוכנה; מעצב גרפי  ומבקר איכות QA.

          - אין מניעה כי אדם אחד יבצע יותר מתפקיד אחד ובלבד שהוא עומד בכלל הדרישות המצטברות לתפקידים השונים. הצוות ימנה לכל הפחות 4 עובדים

          - המציע יפרט את מבנה הצוות המוצע והיקפו בשלב ההקמה, באמצעות מבנה ארגוני ובאמצעות טבלה (המפורטת בהמשך פרק זה) המתארת את שמות העובדים, תפקידם בפרויקט, הכשרתם והניסיון שלהם.

        - פרטי הצוות המוצע להתפעול השוטף

          - צוות הפרוייקט בשלב התפעול השוטף יכלול המקצועות/בעלי התפקיד הבאים: אחראי פרויקט; אחראי יישום - מנתח מערכות; מפתח תוכנה; מעצב גרפי  ומבקר איכות QA על פי דרישה בלבד..

        - אין מניעה כי אדם אחד יבצע יותר מתפקיד אחד ובלבד שהוא עומד בכלל הדרישות המצטברות לתפקידים השונים. הצוות ימנה לכל הפחות 4 עובדים

        - – המציע יפרט את מבנה הצוות המוצע והיקפו בשלב התפעול השוטף באמצעות מבנה ארגוני ,ובאמצעות טבלה (המפורטת בהמשך פרק זה) המתארת את שמות העובדים, תפקידם בפרויקט, הכשרתם והניסיון שלהם.

        - לכל בעל תפקיד מוצע יצורף קובץ קורות חיים.

- אחראי פרויקט -  מנהל הפרויקט יהיה אחראי לעמידה ביעדי הפרויקט ובלוחות הזמנים תוך ניהול קשר שוטף עם המזמין ונציגיו. מנהל הפרויקט ישתתף בכל בפגישות סטטוס שוטפות שיקבעו עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין (להלן "ר' הפרויקט"). אחראי הפרויקט יהיה אחראי להציג בצורה שוטפת תוכנית עבודה מעודכנת הכוללת את תכנון המשימות, משימות שבוצעו, פערים.

- אחראי הפרויקט יהיה אחראי לניהול פעילויות הפיתוח והאינטגרציה, לרבות ניהול צוותי העבודה מטעמו.

- אחראי הפרויקט יהיה אדם (לא תאגיד) בעל כישורים מתאימים ובעל ניסיון ניהולי וידע מתאימים לניהול פרויקט ולניהול הפיתוח של  מערכת ניהול נופשים בהיקף וברמת מורכבות שלא יפחתו מאלו של המערכת הנדרשת במסמך התקשרות זה.  מנהל הפרויקט יועסק ע"י המציע בפרוייקט בשלבי הקמת המערכת  בהיקף משרה של 50%  ובשלב התפעול השוטף 25% לכל הפחות.

- המציע יפרט את יכולתו, ניסיונו וכישוריו של מנהל הפרויקט המוצע, לרבות בתחום הניהולי והטכנולוגי, על פי דרישות התפקיד המפורטות מטה, במצטבר.

          - שם אחראי הפרויקט:

| שם מנהל פרויקט המוצע |  |
| --- | --- |

          - דרישות השכלה מאחראי הפרויקט:

- לאחראי הפרויקט המוצע השכלה אקדמאית באחד מהתחומים הבאים: מדעי המחשב, מערכות מידע, הנדסת תעשיה וניהול (מערכות מידע) או קורסים מקצועיים והשתלמויות בהיקף של 300 שעות לפחות בתחומי תכנות / פיתוח תוכנה / הנדסת תוכנה / ניתוח מערכות / ניהול פרויקטי תוכנה.

- להוכחת ההשכלה הנדרשת על המציע לפרט בטבלה הבאה את השכלתו של אחראי הפרויקט הרלבנטית למסמך התקשרות זה:

| טווח שנים | מוסד לימודים | תחום לימודים | תואר / תעודה |
| --- | --- | --- | --- |

          - דרישות ניסיון של אחראי הפרויקט:

- לאחראי הפרויקט המוצע ניסיון בהקמה ו/או בתפעול מערכת סחר אלקטרוני. יתרון לבעלי ניסיון בתחום  מערכות תיירות.

- לאחראי הפרויקט המוצע ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטי פיתוח תוכנה בהיקף של 5 חברי צוות לפחות.

- לאחראי הפרויקט ידע וניסיון מעשי של 3 שנים לפחות בפיתוח בסביבתC# .NET , פיתוח בסביבת אינטרנט, ב-Script Java, python .

- להוכחת הניסיון הנדרש, על המציע לפרט בטבלה הבאה לגבי כל פרויקט שאותו ניהל וכל מערכת תיירות אשר ניהל ו/או פיתח אחראי הפרויקט המוצע:

| שם הפרויקט: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הארגון: |  |  |  |  |  |
| תקופת הפרויקט: |  |  |  |  |  |
| תיאור הפרויקט: |  |  |  |  |  |
| תפקידו של אחראי הפרויקט במסגרת הפרויקט: |  |  |  |  |  |
| פרטי איש הקשר : |  |  |  |  |  |
| שם |  | תפקיד |  | טלפון | דוא"ל |

          - דרישות נוספות מאחראי הפרויקט:

- יכולת עבודה בצוות.

- יחסי אנוש טובים (יבחן ע"פ המלצות מלקוחות).

- יכולת הופעה והצגה בפני הנהלה בכירה.

          - דרישות זמינות מאחראי הפרויקט:

- אחראי הפרויקט יהיה זמין לניהול הפרויקט לאורך כל תקופת ההתקשרות (ההקמה, התפעול השוטף) של המערכת.

- יכולת עבודה בשעות גמישות, השתתפות בדיונים על פי דרישה.

- המציע לא יהיה רשאי להחליף את מנהל הפרויקט המוצע.

- בתקופת התפעול השוטף (רק לאחר  מבצוע המערכת), יוכל הזוכה לבקש אישור המשטרה להחלפת מנהל הפרוייקט במנהל חליפי שיעמוד בכלל הדרישות. המשטרה תהייה רשאית לסרב לבקשה זו מנימוקים סבירים. בכל מקרה לא יוחלף אחראי הפרוייקט ללא אישור המשטרה בכתב ומראש.

        - צוות פיתוח

- המציע יפרט את מבנה הצוות המוצע, כולל ציון בעלי התפקידים, ניסיונם המקצועי. הוותק והיקף המשרה המוצע בטבלה המצורפת. לכל בעל תפקיד מוצע יצורף קובץ קורות חיים.

- לכל אחד מחברי צוות הפיתוח המוצע ניסיון של 3 שנים לפחות בפיתוח תוכנה.

| שם | תפקיד | הכשרה / נסיון מקצועי | ותק | % משרה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

        - צוות בדיקות תוכנה

- צוות בדיקות התוכנה מטעם המציע יתכנן ויבצע את תהליכי הבדיקות השונים הנדרשים בתהליך הפיתוח וההתקנה של המערכת אצל המזמין.

- צוות הבדיקות יכלול לפחות מבקר איכות QA אחד בהיקף שלא יפחת מ- 50% .

- המציע יפרט את מבנה הצוות המוצע, כולל ציון בעלי התפקידים, ניסיונם המקצועי, הוותק והיקף המשרה המוצע בטבלה המצורפת. לכל בעל תפקיד מוצע יצורף קובץ קורות חיים.

| שם | תפקיד | הכשרה / נסיון מקצועי | ותק | % משרה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

        - אחראי יישום - מנתח מערכות

- המציע יפרט את ניסיונו של אחראי יישום - מנתח המערכות, כולל ציון ניסיונו המקצועי, הוותק והיקף המשרה המוצע בטבלה המצורפת. לכל בעל תפקיד מוצע יצורף קובץ קורות חיים.

| שם | תפקיד | הכשרה / נסיון מקצועי | ותק | % משרה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

        - מעצב גרפי

- המציע יפרט את ניסיונו של המעצב הגרפי, כולל ציון ניסיונו המקצועי, הוותק והיקף המשרה המוצע בטבלה המצורפת. לכל בעל תפקיד מוצע יצורף קובץ קורות חיים.

| שם | תפקיד | הכשרה / נסיון מקצועי | ותק | % משרה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - ספקי משנה

המציע רשאי לכלול במסגרת הצעתו ספקי משנה שישלימו או יחזקו את הפתרון המוצע.

המציע יצהיר במענה לסעיף זה שהחוזה שיחתם עם ספק/י המשנה, תואם לחלוטין את התחייבויותיו במענה לבקשה זו ויאפשר ביצוע מלא של התחייבויותיו בגין הצעה זו.

      - תכולת העבודה של ספקי המשנה

המציע יפרט, בטבלה להלן, את ספקי המשנה שעימם התקשר לאספקת התכולות המפורטות במסמכי הבקשה. המציע יפרט את תחום הפעילות שלהם, תכולת עבודתם ושמות הספקים:

| שם הספק | תחום פעילות | תכולת עבודה |
| --- | --- | --- |

      - ניסיונם של ספקי המשנה

על ספק/י משנה המוצע/ים ע"י המציע להיות בעלי ניסיון המקביל לנדרש מהמציע עצמו באותו ענין ולכל הפחות 3 שנים בתחום הפעילות אותו הוא/ם אמורים לספק. המציע יציג את ניסיונו/ם של ספק/י המשנה בטבלה להלן (יש להעתיק את הטבלה עבור כל ספק משנה בנפרד):

| שם ספק המשנה |  |
| --- | --- |
| תחום פעילות בפרויקט |  |
| מספר שנות העבודה של המציע עם ספק המשנה |  |
| ניסיון הספק |  | לקוח I | לקוח II | לקוח III |
| שם הלקוח |  |  |  |  |
| שנת ביצוע |  |  |  |  |
| חלקו של ספק המשנה בפרויקט (ספק ראשי, ספק משנה) |  |  |  |  |
| היקף הפרויקט (₪) |  |  |  |  |
| מספר משתמשים |  |  |  |  |
| ממליצים (על ספק המשנה): |  |  |  |  |
| שם איש הקשר |  |  |  |  |
| חברה |  |  |  |  |
| תפקיד |  |  |  |  |
| מס' טלפון |  |  |  |  |
| כתובת דוא"ל |  |  |  |  |

    - אימות נתוני המציע (I)

המציע מודע לכך שהמזמין רשאי לבצע בדיקה לאימות הנתונים שנמסרו ע"י המציע. עצם המענה על מסמך ההתקשרות מהווה אישור מטעם המציע כי לא תהיה לו התנגדות לביצוע בדיקה זו וכי התנגדות לביצוע הבדיקה, במידה ותידרש, כמוה כהסתייגות מתנאי המסמך התקשרות ועלולה להוביל לפסילת הצעתו.

    - המזמין (I)

      - מנהל הפרויקט מטעם המזמין – להלן אחראי הפרויקט או ר' הפרויקט.

ר'  הפרויקט אשר ימונה מטעם המזמין יהיה איש הקשר בין המזמין ובין המציע לכל עניין הקשור בביצוע הפרויקט. המזמין רשאי להחליף את ר' הפרוייקט מטעמו מעת לעת בהודעה לזוכה.

ר' הפרויקט יהיה מוסמך לאשר בחתימתו את האספקה של כל התוצרים ובכלל זה תוצרי ביניים וסיום ביצוע אבני הדרך של הפרויקט.

  - מימוש כולל של המערכת (m)

פרויקט מערכת ניהול נופשים של המזמין עוסק בהקמת מערכת לניהול נופשים (או התאמת מערכת קיימת) אספקה, התקנה והטמעה של המערכת ותפעולה השוטף, עד ליום 1.1.2023.

על המערכת לעמוד בכלל הדרישות הפונקציונליות כולל דרישות אבטחת המידע המפורטות בפרק 2 והדרישות הטכנולוגיות המפורטות בפרק 3.

    - תכולת הפרויקט

תכולת הפרויקט כוללת את השירותים הבאים:

      - אפיון, פיתוח  ומבצוע של פתרון כולל לתקופת ההתקשרות על פי הדרישות של המזמין כפי שהוגדרו במסמך זה.

      - אספקת כלל הרישיונות ככול והם נדרשים לצורך שימוש בפתרון המוצע.

      - הדרכת נציגי המזמין ע"פ הפרוט בסעיף 4.2.6.

      - תפעול שוטף  - אספקת שירותי מערכת לניהול נופשים לרבות שירותי תחזוקה למערכת וטיפול בתקלות על פי הסכם רמת שירות (SLA) בתקופת התפעול השוטף כפי שמוגדר בסעיף 4.6.2.

    - תוכנית עבודה המוצעת על ידי המזמין (MS)

      - לוח זמנים לביצוע הפרויקט (I)

        - ביצוע הפרויקט יכלול את כל הרכיבים המפורטים בפרקים 2 ו-3.

      - תוכנית עבודה מוצעת

| מס"ד | אבן דרך | הערכת משך זמן* |
| --- | --- | --- |
|  | המצאת כלל המסמכים הנדרשים מהזוכה | שבועיים ממועד הזכייה |
|  | הוצאת הזמנה מאושרת לזוכה | 1 שבוע |
|  | אפיון המערכת ביחד עם נציגי משטרת ישראל | 4 שבועות |
|  | הקמת המערכת ומימשוק שלה לכספות מ"י ולספקים הנבחרים | 8 שבועות |
|  | השלמת בדיקות לקוח | 3 שבועות |
|  | הדרכת המשתמשי מפתח (ספקי נופש ונציגי משטרה) לשימוש במערכת | 2 שבועות |
|  | מבצוע | 1 יום |

- גאנט ביצוע מפורט :

    - הצעת המציע לתוכנית עבודה למימוש הפרוייקט

      - המציע יציג תוכנית עבודה מפורטת למימוש המערכת המוצעת.

      - לכל פעילות מתוכננת יפורט לו"ז קלנדארי.

      - המציע יצרף את הצעתו לתוכנית העבודה למימוש הפרויקט על גבי קובץ ב-    MS-Project גרסה 2010 ומעלה.

      - תוכנית העבודה צריכה להיות מפורטת על פי אבני הדרך הרשומות בסעיף 4.2.2.2.  המציע יציין אבני דרך משניות בכל אחד מהשלבים.

      - המציע אינו רשאי להוריד שלבים בתוכנית ואינו רשאי להאריך את פרק הזמן הכולל של התוכנית.

      - לגבי כל פעילות יציין המציע את סוג שיתוף הפעולה הנדרש מהמזמין.

      - לאחר זכייתו המציע יהיה מחויב ללוח זמנים שהוצע על ידו ולוח זמנים זה ישמש כבסיס לקביעת לוח הזמנים של הפרויקט. תוכנית העבודה תכלול פערי זמן (Buffers) כחלק מניהול הסיכונים.

      - התקדמות העבודה תעודכן ותוצג למזמין אחת לשבוע.

    - הדרכה (MS)

      - הדרכה טכנית למנהלי מערכת (sys-admin)  – יום הדרכה (5 משתתפים).

      - הדרכה לספקי הנופש – יום הדרכה (10 משתתפים).

      - באחריות המציע להכין ולספק לכל סוגי ההדרכה המפורטים לעיל: את מערך הדרכה ואת ספרות ההדרכה.

  - תפעול שוטף (I)

    - כללי

      - תפעולה השוטף של מערכת ניהול הנופשים לרבות תחזוקתה על כל היבטיה הינה באחריות המציע הזוכה.

      - התפעול השוטף כולל מתן שירותי מערכת לניהול נופשים עמידה בכלל הדרישות המפורטות במסמך זה בדגש על אבטחת מידע מתן שירותי help desk שדרוגי גרסאות טיפול בתקלות וכל דרישה אחרת המופיעה במסמך זה.

  - תיעוד (m) –

תיעוד המערכת, על כל מרכיביה, הינו מרכיב חשוב בהבטחת תחזוקתיות המערכת ובתהליכי ההדרכה של המערכת.

כל התיעוד של המערכת יהיה בעברית.

| סוג התעוד | פרוט |
| --- | --- |
| תיק דרישות | תיעוד הדרישות הפונקציונליות, דרישות התשתית והממשקים |
| תיק אפיון | - תיאור מערכת כולל חלוקה מפורטת למודולים - תיאור ארכיטקטורת התוכנה שתיושם. - אפיון הממשקים למערכות משיקות. - תיאור של ארכיטקטורת תקשורת ואבטחה כולל את כל מוצרי החומרה והתוכנה בתחום אבטחת מידע, רשתות תקשורת מקומיות ורחבות וקווי תקשורת נדרשים. |
| תוכנית בדיקות | - תיאור המבדקים: סוגי המבחנים שיבוצעו מתוך מחלקות הבדיקה השונות: פונקציונאליות וכיסוי דרישות המסמך האפיון, - בדיקות ביצועים ועומסים |
| תעוד ניהול הפרויקט | תיעוד החלטות ומעקב ביצוע |

    - כל מסמכי התיעוד יוגשו במדיה דיגיטלית בקבצי MS-Word בגרסה העדכנית שבשימוש המזמין לבקשת הגורם המזמין.

  - שירות ותחזוקה (M)

    - אחריות הזוכה למתן שרות, אחריות ותחזוקה למערכת

- המציע יתחייב למתן אחזקה ושירות למערכת כולה על כל מרכיביה ופעילותה כמפורט בסעיף זה במשך כל תקופת ההתקשרות.

- דרישות השירות ומאפייני רמת השירות הנדרשים יהיו עפ"י המפורט בסעיף זה

- הזוכה יישא באחריות לכל ליקוי, פגם, שגיאה או תקלה שיתגלו במערכת או בכל אחד מהמרכיבים שיסופקו על ידו עם המערכת, הנובעים מתכנון שגוי או משימוש בפריטים שאינם מתאימים לדרישות המערכת כפי שמופיעים במסמך זה או במסמכי האפיון והאפיון המפורט שיכתבו במהלך הפרויקט. תיקון הפגם או הליקוי שהתגלו במסגרת האחריות יבוצע על ידי עובדי המציע ויותקן באתר המזמין.

- במסגרת אחריותו יבטיח הזוכה את תקינות המערכת על ידי זיהוי, סיווג הליקוי והפעלת אנשי המציע, היצרן, או קבלני המשנה לפתרון הבעיה בהתאם לזמני התגובה (SLA)  שמוגדרים בסעיף 4.6.5.

    - גילוי תקלות אוטומטי במערכת – שו"ב

המציע יהיה אחראי לבניית מודול ניטור/שו"ב אפליקטיבי שיאפשר גילוי תקלות ברכיבי המערכת באופן אוטומטי ושילובו במערכת השו"ב של המזמין בהתאם לדרישות המוגדרות בפרק 2.8.

    - תחזוקה מונעת

המציע יבצע עבודות תחזוקה מונעת ותיקונים מתחייבים  למערכת באופן שוטף כפי שיידרש  על מנת לוודא תפקודה התקין של המערכת לאורך זמן. 
לדוגמא:  טיפולים שוטפים בבסיסי הנתונים של המערכת (טבלאות, אינדקסים) , ניהול ממשקים, וכד'.

    - טיפול והתאוששות מתקלות – SLA

      - במקרה בו התגלתה תקלה במערכת , המציע יטפל בתקלה באופן רציף ובמירב המשאבים הנדרשים עד לתיקונה המלא. בכל מקרה של תקלה אשר הטיפול בה מתמשך מעבר לזמנים הקבועים להלן, המציע יעדכן את הלקוח באופן שוטף ורצוף על סטאטוס התקלה ועל הערכת הזמן המחודשת לטיפול בתקלה.

      - להלן סווגי תקלות המערכת האפשריות, זמני הטיפול והקנסות המוסכמים

| # | סוג התקלה | משך הזמן המקסימלי עד להתחלת הטיפול בתקלה | משך הזמן המקסימלי עד לסיום הטיפול בתקלה | קנס (יחושב החל מסיום זמן הטיפול המקסימלי) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אי מתן מענה בשעות ובמועדים שנקבעו (מרכז שירות/כונן) | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה |  | 500 ₪ לשעה |
| 2 | אי השלמת המערכת המוצעת לפתיחת מרכז ההזמנות במועד שנדרש במסמך זה |  |  | 5,000 ₪ ליום |
| 3 | תקלה בממשק בין המערכת המוצעת למערכת הארגונית | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | ארבע שעות | 500 ₪ לשעה |
| 4 | תקלה שמשביתה את כל אתר הזוכה | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 2,000 ₪ לשעה |
| 5 | בעיית אבטחת מידע - אי עמידה בבדיקות חדירות | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 6 | אי עמידה בעומס המשתמשים המוגדר במרכז שבא לידי ביטוי באיטיות או אי יציבות באתר | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1500 ₪ לשעה |
| 7 | אי עמידה בסעיף הכנסת ספק חדש | 4 ימי עבודה | 5 ימי עבודה | 1000 ₪ ליום |
| 8 | תקלה בשליחת מסרונים לזכאים | עד ארבע שעות מרגע קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 10 שעות | 500 ₪ לשעה |
| 9 | תקלה המונעת מספק/אדמיניסטרטור עבודה על המערכת | עד ארבע שעות מרגע קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 5 שעות | 500 ₪ לשעה |
| 10 | אי יכולת להשלמת חיפוש במערכת | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 11 | אי יכולת להשלמת הזמנת נופש | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 12 | תקלה בניהול המלאי במערכת | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 2500 ₪ לכל הזמנה שגויה |
| 13 | הצגת מלאי שגוי של חדרים | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 14 | הצגת תנאי זכאות שגויים לזכאי | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 15 | תקלה בעליית האתר | מיידי עם קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 2 שעות | 1000 ₪ לשעה |
| 16 | תקלה בהזדהות משתמש | עד ארבע שעות מרגע קבלת הדיווח/גילוי תקלה | 10 שעות | 500 ₪ ליום |
| 17 | כל הפרה נוספת מטעם הזוכה שאינה מוגדרת לעיל. | יום עבודה | יום עבודה | 500 ₪ ליום |

      - זמני הטיפול בתקלה נמדדים מרגע גילוי/דיווח על התקלה ועד לחזרה לעבודה תקינה של המערכת

      - הזוכה יידרש לתת מענה מתוגבר, בזמינות מוקד התמיכה, זמינות מנהל הפרויקט וכל איש מקצוע הרלוונטי לטיפול מידי בתקלות טכניות בימים של פתיחת מכרז ההזמנות

      - המשטרה תהיה רשאית בהודעה של 10 ימים מראש, לקזז את סכומי הקנסות או כל סכום שיגיע לה עפ"י מכרז זה מכל סכום שעליה לשלם לזוכה בין עפ"י מכרז זה ובין מכח כל עניין אחר.

      - דו"ח רבעוני -  עמידה  ב- SLA

החברה תעביר למזמין דו"ח רבעוני בדבר התקלות שטופלו באותו רבעון. הדו"ח יכלול פירוט לגבי עמידת החברה בזמני הטיפול המחייבים ביחס לכל סוג תקלה בנפרד (תקלות קריטיות/חמורות וכיו"ב). בקטגוריה שבה תעמוד החברה בזמני הטיפול המחייבים בלפחות 90% מהתקלות שטופלו באותו רבעון בכל סוג בנפרד, לא יושתו קנסות בגין חריגה מזמני הטיפול. הדו"ח הרבעוני יועבר לר' הפרויקט של המזמין ויאושר על ידו.

    - helpdesk לטיפול בתקלות

      - שעות פעילות נדרשות:  07:30-19:00 בימים א-ה שהם ימי חול ובין השעות 7:30-22:00 בימי פתיחת מכרז מכירה. 07:30-12:30 בערבי שבת וערבי חג.

      - החל מהשעה 19:00 ובמהלך שבתות וחגים יש להעמיד איש קשר שזמין להודעות/שיחות לצורך מענה לתקלות משביתות.

      - המציע ינהל מערכת ממוחשבת לתיעוד פתיחה, טיפול ופתרון תקלות , שתאפשר מעקב אחר עמידה ב-SLA  וכן תאפשר לבצע תחקורים, סטטיסטיקות ולהפיק דוחות שונים על המידע. המציע יאפשר למזמין לצפות במערכת הממוחשבת לניהול תקלות, וכמו כן יאפשר המציע לייצא מידע מהמערכת למערכות חיצוניות לצורך העברת המידע למזמין.

      - מקבל הפניה, התומך או איש הקשר, יבצע רישום של כל פניה אליו במערכת הממוחשבת לניהול תקלות.

      - מענה שירות הלקוחות יינתן בפרק זמן שלא יעלה על המוגדר בתקנת הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) התשע"ב - 2012.

  - השתלבות בארגון (M)

  - חוסן ואמינות

    - הערכה וניהול סיכונים (S)

      - המציע יפרט מהי המתודולוגיה המוצעת על ידו לניהול והערכת הסיכונים וכיצד הוא מתכוון ליישמה במהלך הפרויקט.

      - המציע יפרט את המרכיבים, שלגביהם הוא מזהה סיכונים בביצוע העבודה. לכל מרכיב כזה, יבצע המציע את הערכת הסיכון (Risk Assessment), ויציג תוכניות פעולה להקטנת/ביטול הסיכון.

      - במהלך ביצוע הפרויקט המציע יכתוב וינהל תוכנית ניהול סיכונים שתעודכן באופן שוטף ותוצג למזמין במהלך הסקרים השונים, לפי דרישת המזמין.

    - הבטחת איכות (S)

      - המציע יפרט את גישתו ואת המתודולוגיה שיעשה בה שימוש להבטחת איכות המערכת.  המציע ידגיש בהצעתו את הנושאים הבאים:

- ארגון הבטחת האיכות

- הבטחת האיכות בתהליך הפיתוח

- בדיקות בתהליך הפיתוח

- נוהל אישורים בתהליך הפיתוח וההקמה

      - המציע יציין באיזה כלי הוא משתמש לניהול בדיקות התוכנה

      - המציע יציין האם הוא משלב כלי בדיקה אוטומטיים בתהליך הפיתוח

      - במהלך ביצוע הפרויקט המציע יכתוב וינהל תוכנית הבטחת איכות שתעודכן באופן שוטף ותוצג למזמין במהלך הסקרים השונים, לפי דרישת המזמין.

    - שרידות, יתירות וגיבוי ()

המציע יפרט במענה שלו  בסעיפים הרלוונטיים בפרק 3  כיצד הוא מתמודד עם דרישות שרידות, יתירות, וגיבוי של המערכת.

    - אמינות וזמינות

      - הזמינות המערכתית הנדרשת לא תרד מ-99.5%.

    - סקר אבטחת מידע

      - המציע יהיה אחראי להזמנה וביצוע סקר אבטחת מידע שיבוצע על ידי חברה צד ג' המתמחה בביצוע סקרי אבטחת מידע אשר תאושר ע"י המזמין מראש ובכתב . סקר אבטחת המידע יבוצע כחלק ממבדקי הקבלה של המערכת.

      - במידה ויימצאו ליקויים במסגרת הסקר, על המציע לבצע על חשבונו תיקונים והתאמות במערכת עד להבאתה לרמת האבטחה הנדרשת ע"י המזמין

      - בסיום תיקון ההערות והליקויים שעלו מהסקר - המזמין יאשר את ההתקנה וההפעלה של המערכת במתקני המזמין.

- עלות (I)

  - כללי – הבהקים

    - אופן הגשת הצעת המחיר (M)

פרק זה במסמך כולל את האופן בו נדרש המציע להציע את הצעת המחיר להקמת המערכת ולתפעולה השוטף.

      - על המציע להגיש את הצעת המחיר במבנה וברמת הפירוט הנדרשים בפרק 5 שלהלן.

      - ההצעה המוגשת ע"י המציע, תכלול את כל הרכיבים הנדרשים להקמתה, התאמתה ותפעולה המלא של המערכת המוצעת על כל המודולים שלה ולמתן מכלול השירותים המפורטים במסמכי המכרז. משטרת ישראל לא תשלם כל תשלום נוסף מעבר לרכיבים הכלולים בהצעת המציע. כל רכיב נוסף או עבודת אינטגרציה נוספת שלא נלקחה בחשבון על ידי המציע, במועד הגשת ההצעות, תעשה על חשבונו.

      - המציע יוודא כי כל התכולה המוצעת על ידו נכללת במענה להצעה זו ותתומחר בהתאם עפ"י כל דרישות המכרז.

      - המציע יצהיר במענה לסעיף זה כי ברור לו שהמזמין אינו מחויב לרכוש את הרכיבים המפורטים בטבלאות להלן מהמציע. במקרים בהם יוכל המזמין לרכוש רכיבים אלו מספק אחר או לספקם בעצמו, הוא רשאי לעשות זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, המזמין יוכל להזמין רכיבים מתוך הצעת המחיר של המציע בהתאם לצרכיו ולדרישותיו, והמחיר לרכיב יישמר ללא שינוי וללא קשר לכמות הרכיבים המבוקשת, ומחירו של רכיב מסוים לא יותנה ברכישה של רכיב/ים  נוספים מאותו מציע או בהיקף כספי/כמותי של רכישה מהמציע.

      - היקף ההתקשרות הכולל, בין המזמין לבין המציע, ייקבע על פי החלטות המזמין לגבי רכישה או אי רכישה של שירותים ורכיבים אופציונאליים.

      - המציע יגיש הצעה כספית על גבי הטבלאות המפורטות מטה. הטבלאות ימולאו בהתאם להנחיות המפורטות בסעיפים הרלוונטיים לכל טבלה.

      - רכישת השירותים תאפשר הפעלה בלתי מותנית ומלאה של המערכת על ידי מספר משתמשים שיידרש על ידי המזמין ללא הגבלה.

      - המציע אינו רשאי להוסיף שורות לטבלאות התמחור השונות בפרק זה. בכל מקרה, המציע מתחייב כי כל עבודת הפיתוח ו/או ההתאמות/ ו/או היישום וכלל המוצרים הנדרשים להפעלת המערכת, מפורטים בטבלאות התמחור וכלולים בהצעת המחיר. אם לא תומחרה עבודה מסוימת או שלא הוצע רכיב הנדרש להפעלת המערכת באופן תקין ומלא, יישא המציע במלוא האחריות והעלות לעבודה/רכיבים אלו.

  - מחיר מערכת ניהול נופשים

להלן טבלה מרכזת של  התמחור של כל העלויות הנדרשות להעמדת המערכת כולל עלות הקמה, בנק אופציונלי של 200 שעות ועלות דמי שימוש שנתיים (הכוללים גם את עלות התחזוקה השנתית).

על המציע למלא טבלה זו ע"י העתקה של הסכומים הרלוונטיים שהוצעו בסעיפים המתאימים  5.2.1 – 5.2.3 ע"פ ההנחיות המפורטות ב סעיפים 5.2.1 – 5.2.3.

עלות המערכת הכוללת תשמש לצורך השוואת ההצעות הכספיות של הספקים.

טופס הצעת מחיר - טבלה מרכזת

|  | פריט | כמות לשקלול | מחיר בש"ח ללא מע"מ | סה"כ בש"ח ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | הקמת/התאמת מערכת ללא מע"מ | 1 |  |  |
| 5.1.2 | בנק שעות (הכולל 200 שעות) בהתאם למפורט בסעיף 5.1.2 ללא מע"מ | 1 |  |  |
| 5.1.3 | דמי שימוש ותחזוקה שנתיים ללא מע"מ | 5 |  |  |
|  | סה"כ עלות בש"ח ללא מע"מ | ... | ..... |  |
|  | סה"כ עלות בש"ח כולל מע"מ | --- | ------ |  |

טופס הצעת מחיר – רכיבים שאינם לשקלול

|  | פריט | כמות לשקלול | מחיר בש"ח ללא מע"מ | מחיר בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4 | הוספת/התאמת מודול סליקה למערכת . | לא לשקלול |  |  |
| 5.1.5 | תוספת דמי שימוש שנתי עבור מודול הסליקה | לא לשקלול |  |  |

    - הקמת / התאמת המערכת

המחיר יכלול את כלל העלויות הנדרשות לצורך הקמת / התאמת המערכת כמו גם לפעולתה המלאה והתקינה של המערכת על פי המפרט והמענה של המציע ובכלל זאת, את עבודות הפיתוח ו/או ההתאמות ו/או יישום המערכת ואת כלל רכיבי החומרה והתוכנה, וכל רישוי אשר נדרשים להקמת/ התאמת מערכת ניהול הנופשים ע"פ הדרישות.

    - מחירון בנק שעות - בנק שעות אופציונאלי

המציע יפרט את המחיר המבוקש עבור מימוש בנק שעות אופציונאלי בהיקף של 200 שעות ע"פ תמהיל בעלי התפקידים השונים  כמפורט בטבלה הבאה:

| # | פריט | כמות שעות | עלות לשעה (ש"ח לא כולל מע"מ) | סה"כ (ש"ח לא כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחראי פרויקט/ אחראי יישום- מנתח מערכות | 70 |  |  |
| 2 | מפתח תוכנה | 100 |  |  |
| 3 | בודק | 20 |  |  |
| 4 | מעצב גרפי | 10 |  |  |
|  | סה"כ עלות בש"ח לא כולל מע"מ | 200 | --- |  |
|  | סה"כ עלות בש"ח כולל מע"מ. | ...... | ........ |  |

יובהר כי המחיר לא יעלה על המחיר הנקוב במחירון חשכ"ל (הוראת חשכ"ל: הזמנת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה)

המציע ימלא את הטבלה לעיל בעלות המוצעת לשעה לכל בעל תפקיד , סה"כ העלות לכל בעל תפקיד, ואת סה"כ העלות המוצעת עבור 200 שעות של כל בעלי התפקידים.

יובהר כי המזמין אינו מתחייב לממש את כל השעות בבנק השעות או את חלקן.

יובהר כי כמות השעות מול כל בעל תפקיד היא לצורך הצעת המחיר של המציע. המזמין יוכל להזמין  כל כמות שעות מכל בעל תפקיד ע"פ הצורך ולפי  החלטתו של המזמין  ולאו דווקא בכמות השעות הנקובה בטבלה מול כל בעל תפקיד.

התשלום עבור שעות אשר יוזמנו מבנק השעות, יבוצע רק עבור שעות עבודה שיוזמנו בכתב ע"י המזמין ושיבוצעו בפועל ע"י המציע.

התשלום יבוצע על פי שעות עבודה בפועל על פי המחיר לשעה הנקוב בסעיף זה. 
תעריף של בעל תפקיד שלא מופיע בטבלה שלעיל ייגזר ממחירון חשכ"ל (הוראת חשכ"ל: הזמנת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה)

    - דמי שימוש שנתיים (הכוללים את עלות התפעול השוטף והתחזוקה)

      - המזמין ישלם לספק דמי שימוש שנתיים עבור כל שנה בה יקבל את השירות נשוא התקשרות זו, לרבות שנת השירות הראשונה, שתחל ביום 1.1.2018.

      - המחיר שיוצע בפרק זה כולל את מכלול הפעולות הנצרכות לצורך מתן מלוא השירות המפורט במסמכי המכרז, עם סיום שלב ההקמה, עבור כל שנת שירות.

      - המחיר יכלול את עלות מתן השירות עבור שנה אחת וכן את עלות תחזוקת המערכת עבור השנה האמורה ולרבות אחזקת השרתים.

      - במהלך כל תקופת השימוש המציע יהיה אחראי לתיקון כל ליקוי, פגם, שגיאה או תקלה שיתגלו במערכת או בכל אחד מהמרכיבים שיסופקו על ידו וכן לשמור על העדכניות הטכנולוגית של המערכת על רכיביה כנדרש כולל שדרוגי גרסאות ואספקת שירותים מקצועיים (professional services)  הנדרשים לצורך תפעולה התקין והשוטף של המערכת במתקני המזמין ללא תמורה נוספת.  תחזוקת המערכת תבוצע ע"פ המפורט בסעיף 4.6.

      - המחיר האמור יכלול את כלל השינויים וההתאמות שבוצעו עבור המזמין ועבור רכיבי תוכנה צד ג' שיסופקו על ידי המציע.

      - המציע יציין בטבלה הבאה את דמי השימוש השנתיים (הכוללים את עלות התחזוקה השנתית) בשקלים חדשים.

| # | פריט | מחיר בש"ח |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות דמי שימוש ותחזוקה לשנה ללא מע"מ | דוגמה - לא למילוי |  |

    - הוספת / התאמת מודול סליקה למערכת

המחיר יכלול את כלל העלויות הנדרשות לצורך הוספת / התאמת המודול למערכת  ובכלל זאת, את עבודות הפיתוח ו/או ההתאמות ו/או יישום המערכת ואת כלל רכיבי החומרה והתוכנה, וכל רישוי אשר נדרשים הוספת המודול האמור.

|  | פריט | כמות לשקלול | מחיר | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4 | הוספת/התאמת מודול סליקה למערכת ללא מע"מ | לא לשקלול | דוגמה - לא למילוי |  |

הצעת מחיר הנוגעת לסעיף זה לא תשוקלל.

    - תוספת דמי שימוש שנתיים (הכוללים את עלות התפעול השוטף והתחזוקה)

המחיר יכלול את התוספת שתידרש (אם תידרש כזו) לדמי השימוש והתחזוקה בגין הוספת מודול הסליקה.

|  | פריט | כמות לשקלול | מחיר | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.5 | תוספת דמי שימוש עבור מודול הסליקה | לא לשקלול | דוגמה - לא למילוי |  |

הצעת מחיר הנוגעת לסעיף זה לא תשוקלל.

  - ביצוע תשלומים (I)

    - אבני דרך לתשלום

      - התשלום עבור הקמת המערכת (כמפורט בסעיף 5.1.1) ישולם למציע במספר תשלומים במועדים בהם המציע יסיים וישלים ביצוע אבני דרך המפורטות בטבלה להלן ולאחר שהמזמין אישר בכתב את השלמתם התקינה והמלאה של אבני דרך אלו.

      - הסכום  לתשלום ייקבע לפי היקף ההזמנה שתצא למציע בפועל.

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז לתשלום |
| --- | --- | --- |
| 5.7.1 | אישור אפיון המערכת ביחד עם נציגי משטרת ישראל | 20% |
| 5.7.2 | השלמת שלב הקמת המערכת והממשקים | 30% |
|  | עליה לאוויר | 50% |

    - תשלום עבור בנק שעות

      - בנק שעות ישולם ע"פ ביצוע שעות בפועל, לאחר מסירת דוחות ביצוע מפורטים  שיוגשו באופן חודשי ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט, בתחילת כל חודש קלנדרי עבור השעות שבוצעו בחודש הקודם ולאחר השלמת ביצוע העבודה הנדרשת.

    - תשלום עבור דמי שימוש שנתיים

      - תשלום דמי השימוש השנתיים יבוצע אחת לחצי שנה מראש.  בתחילת כל חציון של תפעול המערכת יגיש הספק חשבונית המתייחסת למחצית השנה העוקבת (מחצית מהסכום השנתי). לפני כל תשלום רבעוני ייבחן קיזוז קנסות בהתאם לאמור בסעיף 4.5.4.

  - אופן הגשת חשבונית, תנאי תשלום והצמדה

    - הזוכה יעביר למשטרה חשבונית בכל מועד רלבנטי כאמור בגין השירותים שסיפק. על-גבי החשבונית יש לציין את מספר ההזמנה, מהות השירות מועד מתן השירות וכל פרט אחר נוסף הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית.

    - התמורה תשולם לזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לשירות שניתן בפועל ובכפוף לאישור מנהל פרוייקט מטעם המזמין.

    - התשלום בגין אספקת השירות יתבצע בהתאם למועד קבלת החשבונית במשרדי המחלקות המזמינות, כמפורט דלהלן:

      - חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 15-1), ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, דהיינו, ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה-15 לחודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 24-16 לכל חודש (כולל שני ימים אלו), ישולמו בין התאריכים 24-16 של החודש העוקב.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 31-25 לכל חודש (כולל שני ימים אלו), ישולמו ביום ה-24 לחודש העוקב.

    - במניין ימים אלה, לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.

    - במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות משטרת ישראל בלבד, יהיה הזוכה החל מיום האיחור ה-30 שלאחר המועד האמור לעיל, רשאי לדרוש כפיצוי מוסכם ובלעדי, הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך, הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב  איחור בתשלומי משטרת ישראל כאמור.

  - תנאי ההצמדה:

    - המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד כמפורט בנספח ההצמדה, נספח XXX המצ"ב. ככל שבמועד אספקת הטובין ו/או השירות הזוכה יהא זכאי להפרשי הצמדה, עליו לדרוש הפרשים אלו מהמשטרה בדרך של משלוח חשבונית הצמדה מתאימה. הזוכה לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש אותם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלו.

    - במקרה בו חישוב ההצמדה יביא לתוצאה של "הצמדה שלילית" (דהיינו – המדד הידוע נמוך ממדד הבסיס), הזוכה יגיש למשטרה חשבונית זיכוי בהתאם.

  - במידה ויבוצעו הרחבות למכרז לגביהן תתקבל מהספק הצעת מחיר שאינה כלולה בטופס הצעת המחיר (נספח ב'), תחול הצמדת המחירים ביחס לאותם פריטים, בהתאם לנספח ההצמדה המצ"ב כאשר יום הבסיס עפ"י אותו נספח יהא היום בו אושרה ההרחבה ע"י ועדת המכרזים.

  - במידה והזוכה יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ממשטרת ישראל והוא לא העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, המשטרה תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד גובה ערבות הביצוע עד למועד העברתה.

  - תנאים כלליים

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסבר בהתראה של חודש אחד לספק.

      - המזמין אינו מתחייב לרכוש את רכיבי החומרה והתוכנה שרשם המציע בהצעתו והיא רשאית לרכוש חומרה ותוכנה על פי ההסכמים הקיימים שלה.

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לרכוש  את כל הרכיבים המפורטים במכרז  זה ו / או את חלקם בשל בעיות מימון או תקציב  שלא אושר במסגרת התקציב  במשטרת ישראל.

      - ההתקשרות עם הספק תהא ע"פ הזמנה מאושרת שתשלח לספק בהתאם לאישור מורשה החתימה של משטרת ישראל.

      - המזמין רשאי לנהל מו"מ עם הספק לאחר קבלת הצעת המחיר על כל רכיבי ההצעה שהוגשו למזמין בטרם ביצוע ההתקשרות.

- אופן קביעת זוכה (I)

  - כללי

    - הזוכה במכרז ייקבע לאחר שקלול ההצעות על פי מפתח השקלול המפורט בפרק 6 ובהתאם לשלבים המפורטים בו .

    - מפתח שקלול ההצעות עלות ואיכות :

      - סה"כ העלות  – 60%

      - סה"כ מרכיבי איכות ההצעה – 40%

  - בדיקת  ההצעות

    - בדיקת ההצעות תערך כפי המפורט בסעיף 0.12 לעיל.

    - המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש מכל מציע שעמד בתנאי הסף להדגים ולהבהיר בפני צוות הבדיקה של המזמין את עיקרי הצעתו. מטרת ההדגמה/הבהרה היא להוות כלי נוסף עבור מקבלי ההחלטות להשוואה בין ההצעות בתחומים השונים. על דרישה כזו יקבל המציע התראה של 7 ימים מראש. בכל מקרה הבהרת ההצעה של מציע במידה ותידרש ו/או מעבר לשלב ההדגמה תיעשה עפ"י אישור ועדת המכרזים של מ"י.

    - משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אם יתברר לאחר הדגמה כי אינה עונה לדרישה מנדטורית ו/או כי ההצעה שהוגשה בכתב ע"י המציע אינה תואמת את ממצאי ההדגמה.

  - שקלול הצעות  המחיר

    - הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי - ₪ לא כולל מע"מ.

    - שקלול הצעת המחיר יבוצע בהתאם למפורט בסעיף 5.1 לאחר סיכום מכפלות המחירים המוצעים בכמות המצוינת לצד כל פריט.

    - סה"כ הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר תקבל 60 נקודות, יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי עפ"י נוסחת ערך משולש כמפורט להלן:

| 60 X | המחיר הכולל של ההצעה הזולה ביותר | = ניקוד הצעת המחיר |
| --- | --- | --- |
|  | המחיר הכולל של ההצעה הנמדדת |  |

    - בדיקת איכות

      - במכרז נקבעו פרמטרים איכותיים בהם יכול המציע לזכות ב-(עד) 40 נקודות איכות כמפורט להלן. יובהר כי סעיפי המשנה בפרקים השונים הינם חליפיים ולא מצטברים

        - מערכת תיירות קיימת אצל המציע במועד האחרון להגשת הצעות - עד 6 נקודות

| המציע מתפעל במועד האחרון להגשת הצעות מערכת תיירות מקוונת אצל שני לקוחות פעילים או יותר בהיקף שלא יפחת מ-500 משתמשים למערכת. | 6 נקודות |
| --- | --- |
| המציע מתפעל במועד האחרון להגשת הצעות מערכת תיירות מקוונת אצל לקוח פעיל אחד בהיקף שלא יפחת מ-100 משתמשים | 3 נקודות |

        - ניסיון קודם – עד 6 נקודות

| ניסיון ב- 5 פרויקטים (או יותר) במערכות סחר אלקטרוני בשנים 2014-2016 | 6 נקודות |
| --- | --- |
| ניסיון ב 3 או 4 פרוייקטים במערכות סחר אלקטרוני בשנים 2014-2016 | 3 נקודות |

        - .חוות דעת ממליצים בהם יושמה מערכת סחר אלקטרוני – עד 5 נקודות:

| בהתאם לסיכום הניקוד הכולל אותו יקבל המציע מהממליצים (3 ממליצים), מחולק ב-3. | 1-5 נקודות |
| --- | --- |

        - מחזור כספי שנתי בכל אחת מהשנים 2014- 2016 הנובע מניהול מערכות סחר אלקטרוני לרבות מערכות תיירות עד 3 נקודות

| מעל 1,000,000 ₪ לשנה | 3 נקודות |
| --- | --- |
| 750,000-1,000,000 | 2 נקודות |
| 500,000-750,000 | 1 נקודות |

        - ניסיון מקצועי של מנהל הפרוייקט עד 4 נקודות

| ניהול של יותר מ- 10 פרויקטים הכוללים ניהול של חמישה אנשי צוות בכל פרוייקט בחמש השנים האחרונות (2012-2016) | 4 נקודות |
| --- | --- |
| ניהול של 6-10 פרויקטים הכוללים ניהול של חמישה אנשי צוות בכל פרוייקט בחמש השנים האחרונות (2012-2016) | 2 נקודות |

        - רכיב מחולל דוחות עד 4 נקודות:

| קיים רכיב מחולל דוחות המאפשר למשתמש להגדיר דוחות באופן עצמאי | 4 |
| --- | --- |

        - ממשק משתמש עד 4 נקודות

| מותאם עם כללי הנדסת אנוש לפי הצגה במערכת קיימת / MOKE | 4 נקודות |
| --- | --- |
| אתר ריספונסיבי עם כללי הנדסת אנוש לפי הצגה במערכת קיימת / MOKE | 2 נקודות |

        - קיצור לוחות זמנים עד 4 נקודות

| קיצור לוח הזמנים בלמעלה מחודש (עד 10.9.17 – מוכנות למבצוע המערכת) | 4 נקודות |
| --- | --- |

*על המציע להציג את אופן המימוש וקיצור הלוז, קנס לאי עמידה בלוז המפורט בסעיף 4.5.4.2 יהיה למול המועד אותו הציג הספק בסעיף קיצור הלוז, בהצעתו למכרז.

        - עמידה בעומסים עד 4 נקודות

| הוכחת תעבורה קיימת ויציבה במערכת קיימת בתפעול המציע במועד האחרון להגשת הצעות העומדת בתנאי המכרז לכל הפחות דהיינו 40,000 משתמשים בו"ז. | 4 נקודות |
| --- | --- |
| הוכחת תעבורה במבחני עומסים על המערכת המוצעת להוכחת עמידתה בתנאי המכרז דהיינו 40,000 משתמשים בו"ז. | 2 נקודות |

    - הנוסחה לקביעת הזוכה:

סה"כ ניקוד המחיר + סה"כ ניקוד האיכות =  ציון משוקלל

  - קביעת זוכה / זוכה חלופי

    - ההצעה המשוקללת בעלת הניקוד הגבוה ביותר והעומדת בכל דרישות המכרז, תתקבל ותיקבע כזוכה בכפוף להחלטת ועדת המכרזים.

    - משטרת ישראל תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף Best & Final עם שני המציעים המובילים כפי המוגדר בסעיף 0.13 לעיל וזאת כחלק מתהליך קביעת הזוכה.

    - אין המשטרה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או להזמין הצעה כלשהי. כמו כן אין המשטרה מתחייבת להזמין את כל השירותים מאת מציע אחד.

    - ועדת המכרזים של המשטרה תהא רשאית לקבוע כזוכה חליפי למכרז זה את ההצעה המשוקללת הזולה/הנמוכה/הטובה ביותר לאחר הצעת הזוכה העומדת בתנאי המכרז. זכייתו של הזוכה החליפי תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות עפ"י המכרז.

    - במקרה שההתקשרות עם הזוכה תופסק, שמורה למשטרה הזכות להתקשר עם הזוכה החליפי. הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך עפ"י תנאי מכרז זה וזאת במהלך ששת החודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. התקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף מועד זה תיעשה בהסכמת הצדדים.

    - ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע מתנאי המכרז. החליטה הועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי המכרז, רשאית הועדה לקבוע אותו כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן שתקבע הועדה ויאשר את התחייבותו לעמוד בכל  תנאי המכרז.

    - במכרז זה קיים אומדן. מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, שמורה הזכות לפסול הצעות הסוטות בשיעור העולה על 20% כלפי מעלה מהאומדן ובנסיבות מסוימות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים אף לבטל את המכרז כולו או חלקו. ועדת המכרזים תהא רשאית לקבל את ההצעה  גם אם היא חורגת מגבולות האומדן לאחר בירור מול המציעים ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול. אין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות ועדת המכרזים לפעול עפ"י תקנות חובת המכרזים ובמיוחד בהתאם לאמור בתקנה 21(א1).

  - תרופות

    - הפרות -בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם במכרז זה ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מכרז זה, תהיה המשטרה רשאית לבטל את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה. במצב כאמור, רשאית המשטרה לבצע את השירות נשוא המכרז ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל זאת על חשבון המפר ולהשתמש במסמכים, בציוד, בחומרים ובאמצעים של הזוכה המפר לשם כך.

    - הזוכה מתחייב לשאת באחריות ולפצות את המשטרה ו/או מי מטעמה לשביעות רצונה המלאה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם למשטרה ו/או למי מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע השרות.

    - המשטרה תהא רשאית לקזז את ערך הנזק/האובדן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין השירות וזאת מבלי לגרוע מזכות המשטרה ו/או מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

  - אחריות לנזקים

    - הזוכה יישא באחריות המוטלת על אדם/חברה לפי כל דין, לכל נזק ולרבות נזקי גוף ונזקי חשיפת מידע מסווג שייגרם על ידו, או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה, לכל דבר ולכל אדם המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה (בין אם הוא עובד במשטרה או בסניפי הזוכה ובין אם לאו).

    - הזוכה יהא אחראי לכל פגיעה שתהא בעבודת המשטרה, ובלבד שהנזק ארע תוך כדי או עקב ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין בפעולה ובין במחדל ובין בכל דרך אחרת.

    - הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן באם ייגרמו כאמור לעיל - במועד הקרוב ביותר לאחר שייגרמו.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המשטרה לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיה.

    - הזוכה ישפה את המשטרה בגין כל תביעה של צד ג' כתוצאה מהפרת חובת האחריות כאמור, לרבות בשל הוצאות ונזקים בגין תביעה כאמור. חויבה המשטרה בתשלום בגין חיוב החל על הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע מפגיעה של עובד שלו, או של צד שלישי, או מכל מקור אחר, כי אז תהא המשטרה זכאית לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום ובתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עו"ד שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, והזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד עם הגשת דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו למשטרה כאמור. המשטרה מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.

    - הזוכה יפצה וישפה את המשטרה על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' נגדה או נגד כל אדם אחר הפועל בשמה או מטעמה של המשטרה, ושהמשטרה תחויב בה בגין כל נזק שהזוכה אחראי להם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת המשטרה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לדווח למשטרה מיד על כל נזק או אובדן שנגרמו במהלך ביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידו או ע"י מי מעובדיו או מי מטעמו.

  - זכות קיזוז

    - המשטרה תהיה רשאית בהודעה של 10 ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה עפ"י מכרז זה מכל סכום שעליה לשלם לזוכה בין עפ"י מכרז זה ובין מכח כל עניין אחר, הכל עפ"י דין.

    - אף איחור בשימוש בזכויות המשטרה ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כוויתור ואף ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות מכרז זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

    - במידה והזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, הוא ישלם פיצוי מוסכם עפ"י מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"טבלת אמנת השירות והפיצויים המוסכמים"

  - ביטול ההתקשרות נושא המכרז

    - בכל מקרה שהזוכה הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא עפ"י מכרז זה ולא תוקנה ההפרה תוך 10 ימים מהיום  שהובאה לידיעתו על כך בהתראה בכתב, תהיה רשאית משטרת ישראל לבטל את ההתקשרות נשוא המכרז מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי בגין ההפרה ו/או הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ולכל תרופה אחרת העומדת לרשותה עפ"י כל דין.

    - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשטרה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא המכרז ו/או לבטלה ללא צורך בהודעה מוקדמת לזוכה בהתרחש כל אחד מהמקרים  הבאים:

      - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכוש הזוכה ו/או  לעסקיו.

      - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה.

      - אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 7 ימים.

      - אם הזוכה יסב את המכרז כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם של המשטרה.

      - במידה שיש בידי המשטרה הוכחות שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתנו או הציעו לאדם כלשהוא שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהיא בקשר לניהול המכרז וביצוע ההתקשרות מכוחו.

  - סיום ההתקשרות

הובאה ההתקשרות לידי גמר בנסיבות כלשהן לפי דרישת המשטרה או מכל סיבה אחרת, או שסיים הזוכה את התחייבויותיו בהתקשרות נשוא המכרז, ימסור הזוכה לנציג המשטרה את כל המסמכים המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות, מסמכים, הממצאים וכל המסמכים האחרים אשר ברשותו, בקשר עם מכרז זה, כולל אלה הקשורים להקמת ותפעול הפורטל בתוספת הצהרה בכתב, שלא נותרו ברשותו או ברשות אדם כלשהו מטעמו כל מסמך במקור או בהעתק.

אייל אהרוני      , נצ"מ

יו"ר וועדת   המכרזים

נספחים

#### נספח א'

לכבוד:

משטרת ישראל

### התחייבויות והצהרות המציע למכרז מספר51/2017

- אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לחתום על הצעה זו לרבות על מסמכי המכרז, נספחיו וטופס הצעת המחיר בשם המציע וכי קראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו.

- הנני מצהיר/ה כי המציע מסכים לכל התנאים המפורטים במכרז על נספחיו ומגיש/ה בזאת את הצעתו.

- אני מתחייב/ת כי אם המשטרה תדרוש ממני תוך 15 יום ממועד קביעתי כזוכה, לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על הסכם/הזמנה כאמור.

- ידוע לי כי הפרת התחייבותי האמורה תזכה את המשטרה בפיצוי מוסכם, כמפורט בסעיף 0.5.1  למכרז.  המשטרה תהיה רשאית (במידה ותדרוש) לגבות את הבטוחה שמסרתי להבטחת התחייבותי זו.

- אני נותן/ת בזה את הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה לעיין במלוא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. ידוע לי כי אי מתן הסכמה כנדרש לעיל פוסל את הצעתי.

- ידוע לי כי המציע חייב באישור ביטחון שדה כתנאי לקבלת ההצעה וכי במסגרת זאת יישקל מלוא המידע הפלילי והמודיעיני ככול שקיים.

- ידוע לי כי כל עובד מטעם המציע חייב אישור מוקדם בכתב מיחידת ביטחון השדה של המשטרה, וזאת כתנאי להעסקתו ע"י המציע במתן השרות נושא בקשה זו.

| תאריך | ____ / ____/ ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם החברה/המציע |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מס' עוסק מורשה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מספר חברה במשטרה (במידה ויש) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שם איש הקשר מטעם המציע |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת דוא"ל של איש הקשר |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מספר טלפון נייד |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מספר טלפון |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מספר פקס |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עיר |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| רחוב |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מספר בית |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מיקוד |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תא דואר (במידה ויש): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חתימה וחותמת |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### נספח ב'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ __________________בעל ת.ז. _________העובד בתאגיד _____________ (שם התאגיד) ח.פ. התאגיד_________________(להלן – "המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

- (במידה ורלוונטי) בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בתחום: _________________ בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת הקשר עימו):

שם החברה:_____________ ח.פ: ____________שם איש  קשר:______________ טלפון:__________________מייל:________________

- המחירים אשר מופיעים בהצעתי נקבעו ע"י חברתי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- המחירים אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- אני ו/או המציע לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, או לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- אני ו/או המציע לא היינו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- ההצעה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים או מו"מ אסור עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן נא פרט:  __________________________________________________________________

- המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים. אם כן נא פרט: _________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

___________     ___________        ___________        ___________         _____

תאריך            שם התאגיד              חותמת התאגיד        שם המצהיר ותפקידו     חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ, עו"ד ____________ מאשר כי ביום ____________ התייצב בפני מר_______________ הנושא ת.ז.שמספרה __________________והמוסמך להתחייב בשם המציע והמוכר לי באופן אישי/אותו זיהיתי לפי ת.ז. שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_______________                                               	               _________________

תאריך					                                שם מלא, חתימה וחותמת

#### נספח ג' -1

פירוט לקוחות והצהרת המציע בדבר קיום תנאי הסף

- פרוט (לפחות 2) לקוחות שונים בארץ או בעולם אשר עבורם המציע מתפעל בכל אחת מהשנים 2014; 2015; 2016, מערכות סחר אלקטרוני בארץ ו/או בעולם עם למעלה מ-100 משתמשים בכל אחת מהמערכות. המערכות האמורות מאפשרות תעבורת גולשים של למעלה מ-15,000 גולשים מידי 24 שעות.

- .

| מס"ד | שם הגוף/מוסד | תקופת אספקת השירות | שם איש קשר | טלפון לבירורים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

הצהרה:

אני כנציג החברה המציעה במכרז  51/2017 וכמורשה החתימה שלה מצהיר כדלקמן:

    - המציע מתפעל בכל אחת מהשנים 2014; 2015; 2016, לפחות 2 מערכות סחר אלקטרוני ללקוחות שונים בארץ ו/או בעולם עם למעלה מ-100 משתמשים בכל אחת מהמערכות.

    - מערכות הסחר האלקטרוני שבתפעול המציע מאפשרות תעבורת גולשים של למעלה מ-15,000 גולשים מידי 24 שעות.

למציע מחזור כספי שנתי של  500,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2014; 2015 ; 2016 הנובע מתפעול מערכת למסחר אלקטרוני.  ___________	             ______________        _____________                       ____________

תאריך	                 שם 	             תפקיד		         חתימה וחותמת

#### נספח ג'- 2

הצהרות המציע

אני כנציג החברה _____________  ח.פ. _________________המציעה במכרז 51/2017 וכמורשה חתימה שלה מצהיר כדלקמן:

קראנו והבנו את דרישות המכרז והצעתנו עונה על הדרישות (כולל המפרט, ההבהרות לשאלות ועדכונים), קראנו והבנו את תהליך בחירת הספק הזוכה המתואר בפרק 6 והתהליך מקובל עלינו.

הריני מאשר כי החברה ערוכה מבחינה מקצועית ומבחינת היקף כוח האדם ואיכותו, ומשאבים אחרים הנדרשים לשם אספקת השירותים השוטפים, כולל תוספות, שינויים והתאמות לצורכי משטרת ישראל ולקיום כל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז וכי החברה תעמיד את כוח האדם ואת כל המשאבים הדרושים לביצוע השירות במשך כל תקופת המכרז.

כי במידה וחברתנו תזכה במכרז זה, היא תעמוד בכל דרישות התחזוקה המופיעות בסעיף 0.7.7 במכרז.

כי ניהול הסיסמאות עונה על דרישות תקן ישראלי 1495 פרק 3 לניהול סיסמאות ברמה הגבוהה, לגבי חוזק סיסמא, תדירות ההחלפה ומניעת חזרה על סיסמאות קודמות.

החברה מתחייבת כי לאחר זכייתה במכרז תעמוד בכל התנאים וההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז וכן לעמוד בדרישות הוראות החוק ו/או כל דין כמפורט למסמכי המכרז ובכל עדכון או שינוי שלהם, עפ"י המועדים אשר יהיו נקובים בתקנות או החוקים החדשים עם פרסומם.

עבור המערכת המוצעת יינתן שירות ותחזוקה שוטפים ע"י חברתנו, לפי מיטב ידיעתנו אין בעיה לספק שירות , תחזוקה ועדכונים למערכת המוצעת למשך 10 שנים לפחות מיום הקמתה. (באם שירות התחזוקה יינתן ע"י קבלן משנה, יש לצרף את נתונים הנדרשים ע"פ המכרז ולאשרם מראש במסגרת ההצעה).

הריני מצהיר בשם החברה, כי היא בעלת זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות או החוזיות או האחרות הגלומות במרכיבי הפתרון המוצע וכי היא רשאית להפיץ אותם ו/או לחילופין כי יש בידה את כל האישורים הדרושים מטעם בעל/י הזכויות כאמור להפיץ אותם ולהתקשר במכרז זה. עוד הריני מצהיר בשם החברה, כי אין בהתקשרות שלה כתוצאה מזכייה על פי מכרז זה במידה ותזכה בו, פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

_______	       ___________            _________                        ____________

תאריך	                 שם 	             תפקיד		         חתימה וחותמת

#### נספח ד' - נוסח ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח   ____________

מספר הטלפון ____________

מספר הפקס _____________

כתב ערבות

לכבוד

משטרת ישראל

הנדון: ערבות מספר _______________________

לבקשת המציע _________________________ (להלן : "החייב")

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של: ________________ ₪, (במילים

_______________________________  ₪), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז מספר

51/2017  בנושא הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך _________________

דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח:________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

מספר הבנק________________ מספר הסניף ______________________________

כתובת סניף הבנק/חב' הביטוח _________________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

| תאריך |  |  |  | שם (פרטי + משפחה) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | חתימה וחותמת |  |

#### נספח ה'

הנדון: מחזור כספי לעניין תנאי הסף 0.2.3 במכרז 51/2017:

אנו משרד רו"ח ___________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למכרז ____), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר למציע מחזור כספי שנתי של 500,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים הנובע מתפעול מערכות למסחר אלקטרוני לכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו- 2016, הכלולה בהצעה למכרז _____ של חברתכם ________________המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הנה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת המקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקת ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו (1).

לדעתנו, ההצהרה בדבר תיפעול מערכות סחר אלקטרוני בהיקף של 500,000 ₪ כולל מע"מ לכל אחת מהשנים הנ"ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע ע"י ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

יודפס על נייר לוגו של משרד רואה-החשבון.

נספח ו' -1

מכרז 51/2017

תצהיר על בעלי זיקה שהורשעו/שלא הורשעו בעבירות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

- הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק המבקש/ת להתקשר עם המשטרה (להלן "הספק"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הספק.

- תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע למכרז מס' /2017    בעניין הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

(להלן – "ההתקשרות הנוכחית")

- בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרות" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי עיינתי בהגדרות של מונחים אלה וכי אני מבין אותם.

- אני מצהיר/ה כי -  (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________________

חתימת מורשה החתימה של הספק

א י ש ו ר עו"ד:

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_________         _______________________               _________________

תאריך	       חותמת + מספר רשיון עריכת דין	    	      חתימת עוה"ד

נספח ו' -2

תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

עבור מכרז /2017 - הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משטרת ישראל (להלן: "הגוף"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

(למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה)

הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976 (להלן: "בעל זיקה") לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

(למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987:

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן: "מועד ההתקשרות").

הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002).

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.           _____________________

חתימת המצהיר

א י ש ו ר עו"ד:

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_________         _______________________               _________________

תאריך	       חותמת + מספר רשיון עריכת דין	    	      חתימת עוה"ד

נספח ז' למכרז /2017

נספח ח'

הנדון: תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות עבור מכרז מס' 51/2017

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

אישור עו"ד:

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________	                 ______________________	        	_________

תאריך 	                חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         	חתימת עוה"ד

נספח ט'

הנדון: תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים עבור מכרז מס' 51/2017

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים הנדרשים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא ו/או מילא בעבר.

ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________	              _______________________	        	     _______________

תאריך 	          חותמת ומספר רישיון עורך דין 	       חתימת עוה"ד

נספח י' למכרז 51/2017

אישור קיום  ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משטרת ישראל

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

נספח י"א – 1

הצהרת לשמירת סודיות – חברה

עבור מכרז 51/2017 - הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

אני החתום מטה :  -

| מספר תעודת זהות | שם פרטי | שם משפחה | תפקיד |
| --- | --- | --- | --- |

מצהיר בזאת בשם חברת ____________________________   ח.פ. __________________________  כי לאחר שקראתי והוסברו לי הוראות סעיפים 118 ו – 119 של חוק העונשין תשל"ז 1977, ולאחר   שהוסבר לי איסור השימוש במידע בקשר לביצוע ההתקשרות בין   ______________________ (המציע) למשטרת ישראל  בקשר למכרז 51/2017 בנושא הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים (להלן – ההתקשרות),  ברורה לי החובה המוטלת עלי, לשמור בסודיות גמורה על הידיעות והסודות המגיעים אלי, הן   בכתב והן בעל פה, אגב או תוך כדי מילוי תפקידי בקשר להגשת ההצעה למכרז ולביצוע ההתקשרות , ולהימנע מהעברתם לכל אדם שאיננו רשאי לדעתם. למעט הספק והיצרן שאושרו ע"י בטחון שדה של  משטרת ישראל אין להעבירו לגורמים אחרים.

אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כל כללי הביטחון  הנהוגים או שיונהגו             בעתיד.

התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות ו/או בקשר להגשת ההצעות למכרז זה.

ולראיה באתי על החתום :

חתימת המצהיר   ___________________

היום   __________    החודש  ____________     השנה  _________________

לאחר שקראתי לפני הנ"ל והסברתי לו את ההצהרה דלעיל ואת הוראות החוק הרלוונטיות, ולאחר שהפניתי את תשומת ליבו לעונש הצפוי לו במקרה של עבירה על אחת מהוראות החוק, חתם הנ"ל על תצהירו בנוכחותי.

חתימת המסביר שהינו עד לחתימת המצהיר :

שם פרטי ושם משפחה ___________________________

חתימה  _____________________________________

עורך דין או מנכ"ל החברה

נספח  י"א -2  שמירה על סודיות עסקית

עבור מכרז 51/2017 - הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

הגדרות-

"המידע" -  משמעו כל מידע שהתקבל מספקי משטרת ישראל או ממשטרת ישראל בקשר ו/או במהלך קבלת/ביצוע השירות, הכולל בין היתר הזמנות, חשבוניות, הסכמים, מידע סטטיסטי ועוד.

"השירות" –  משמעו הספקת פלטפורמה דיגיטאלית למסחר אלקטרוני לספקי משטרת ישראל בהתאם לכלל הדרישות שהוגדרו במסמכי המכרז

"הזוכה – החברה אשר זכתה במכרז זה להקמה והפעלת של מערכת לניהול נופשים עבור משטרת ישראל, לרבות עובדיה או מי מטעמה.

"משטרת ישראל" – משטרת ישראל ויחידותיה.

"מוסר המידע" – כלל משתמשי המערכת ובכלל ספקי הנופש, גורמים מקצועיים במשטרת ישראל והזכאי הנופש המקבלים שירות מהמערכת או באמצעותה .

לאור רגישות המידע הנמסר ע"י מוסר המידע למערכת, אשר כולו או חלקו מהווה סוד עסקי או אחר של מוסר המידע, חשיפתו לגורמים מתחרים של מוסר המידע עלולה לגרום לו לנזק כלכלי ותדמיתי רב, לכן מתחייב ומצהיר הזוכה כדלקמן;

לשמור על סודיות המידע שיימסר לו ע"י מוסר המידע, לאורך כל תקופת מתן השירות ולאחריו.

לא להפיץ את המידע, לא להעבירו ולא לגלותו לאחרים, ללא קבלת אישור מוקדם לכך מאת מוסר המידע, אלא לצורך מתן השירות.

לא לעשות במידע או בחלקו כל שימוש פרט לצורך מתן השירות.

לא לעשות שום העתקים מהמידע למעט העתקים שיבוצעו באישור המזמין לצורך אספקת השירות.

ביום סיום מתן השירות, על הזוכה להחזיר לידי מוסר המידע את כל המידע שברשותו שהתקבל ע"י מוסר המידע או להשמידו לאלתר, בהתאם לעניין.

הזוכה מצהיר כי הפרת ההתחייבות הנ"ל מהווה הפרה של סעיף 118 ו/או 119 לחוק העונשין התשל"ז 1977.

הזוכה מצהיר שהובהר לו כי הפרת של הוראות סעיף 2 לעיל הינן מעיקרי מסמך האפיון. הפר הפורטל הוראות אילו, כולן או חלקן, תוכל משטרת ישראל בנוסף לאמור לעיל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור באחד או יותר מהפעולות הבאות:

השעיית הפעילות עם הספק לרבות ביטול ההתקשרות.

חילוט הערבות הבנקאית שנתן הזוכה, כולה או חלקה.

לתבוע כל סעד אחר בהתאם להוראות הדין המכרז ו/או נספח זה.

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את משטרת ישראל בגין כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לו, לרבות עקב תביעת צד ג', כתוצאה מהסתמכות משטרת ישראל על הצהרות הפורטל במכרז ולרבות בנספח זה.

מבלי לגרוע מאחריות הזוכה על פי נספח זה ו/או על פי כל דין, להבטחת התחייבויותיו, מתחייב הזוכה, לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית, ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות נאותים כאשר משטרת ישראל   יתווסף כמבוטח נוסף ובפוליסה ייכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף כלפי משטרת ישראל.

אני ______________________ , מורשה  חתימה של חברת ______________________

מצהיר ומתחייב בשם החברה למלא אחר הוראות נספח זה במלואם.

חותמת וחתימה____________________		תאריך___________________

נספח י"א –3

הצהרה לשמירת סודיות – עובד

עבור מכרז 51/2017 - הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים

אני ________________ ת.ז. ________________ עובד חברת ________________

(להלן:"החברה"), מצהיר ומתחייב בזה כלפי משטרת ישראל וכלפי החברה:

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לכל אדם ו/או גוף, כל סודות, בין מסחריים ובין מבצעיים, ו/או כל מידע הנוגע למשטרה בכלל ולעניין ההתקשרות בנושא הקמה ותפעול מערכת לניהול נופשים  בפרט.

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע העבודה נשוא מכרז זה.

כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויות כלפי המשטרה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על  סעיף 118 ו/או 119 לחוק העונשין התשל"ז 1977.

כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף 1 או 2 , למאן דהוא, ללא אישור בכתב מאת המשטרה, עלול להסב למשטרה נזקים כלכליים ו/או מבצעיים משמעותיים;

כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים, בכח או בפועל, בין עבודתי במסגרת פרוייקט __________ לבין עבודתי אצל החברה או מחוייבות אחרת הקיימת לי, ואני מתחייב כי אם ייודע לי על ניגוד עניינים כאמור אודיע על כך למשטרה באופן מיידי ובכתב.

התחייבות זו תחול במשך כל תקופת ההתקשרות עם של החברה עם המשטרה ואף לאחר תום תקופת ההתקשרות האמורה.

שם העובד:__________________חתימה:________________תאריך:_____________________

שם החברה:____________________ חתימת החברה: __________________________

נספח י"ב

נספח הצמדה למכרז מספר 51/2017 המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

- הזוכה יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100% משיעור השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף 1.6 להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

  - שם המדד: מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  - יום הבסיס: המועד האחרון לקבלת הצעות עפ"י המכרז כאמור בסעיף 6.3 לעיל במכרז.

  - המדד הבסיסי: המדד הידוע בתום 18 חודשים מיום הבסיס.

  - המדד הקובע: המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד אספקתו בפועל, לפי הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן.

  - המחיר הבסיסי: המחירים שהוצעו במכרז.

  - חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

| מחיר הבסיס X | מדד קובע (בנק') 1 - ---------------- מדד בסיס (בנק') |
| --- | --- |

  - עדכון המחירים ייעשה, אחת לשלושה חודשים, החל מחלוף 18 חודשים מיום הבסיס.

- עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הזוכה חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית,  מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל, הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת.

- הוראות ההצמדה כפופות לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה-1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

- על אף האמור בסעיף 1.6 לעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע ביום הבסיס תעשה ההתאמה לשינויים כדלקמן:

  - ייקבע מדד בסיס, אשר יהיה בגובה המדד הרלוונטי ביום בו עבר את המדד הידוע         ביום הבסיס (בשיעור של 4% ויותר).

  - ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע ההצמדות (רבעוני, חצי שנתי, שנתי) כמפורט לעיל החל מהיום בו עלה המדד בשיעור של 4% ויותר (ביחס למדד הידוע ביום הבסיס).

  - שיעור ההתאמה לצורך ביצוע ההצמדה, יבוצע בין מדד הבסיס שנקבע כאמור לעיל [ראה   
סעיף ‎4.1 לעיל] לבין המדד הקובע נכון ליום ביצוע ההצמדה.

- בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב

- התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.