משטרת ישראל

סגן המפקח הכללי מנהל טכנולוגיות

בקשה לקבלת הצעות (R.F.P)

אספקה ואחזקה של מערכת מצלמות גוף ורכב למשטרת ישראל

מכרז פומבי מס 61/2017

גרסה 1.0

פרק 4

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכול מטרה שהיא מלבד לשם הכנת מענה לבקשה זו לקבלת הצעה.

תוכן עניינים

4.0	כללי – הבהקים [I]	5

4.1	גורמים מעורבים [N]	5

4.2	מימוש כולל של המערכת [I]	5

4.2.1	סוג הפתרון [I]	5

4.2.1.1	מערכת כוללת [I]	5

4.2.1.2	משך מחזור החיים[M]	6

4.2.2	מעורבות ופיקוח של משטרת ישראל[I]	6

4.2.2.1	צוות מקצועי של משטרת ישראל [I]	6

4.2.3	גורם מבצע [I]		7

4.2.3.1	מבנה הארגוני הנדרש אצל הזוכה באשר לניהול הפרויקט [M,S]	7

4.2.3.2	בעלי תפקידים [M]	8

4.2.3.3	נציגי הספק הזוכה [I]	9

4.2.3.3.1.	מנהל הפרויקט[M,S]	9

4.2.3.3.2.	מומחים מטעם הספק הזוכה [I]	11

4.2.3.3.2.1.	משך הזמן מינימלי להעמדת מומחי ספק זוכה [I]	11

4.2.3.3.2.2.	מומחה תוכנה מטעם הזוכה [S]	11

4.2.3.3.2.3.	מומחים מקצועיים מטעם הזוכה לתשתיות מחשוב [S]	13

‎.‎4.2.3.3.3	מנהל פרויקט תחזוקה [M]	17

4.2.3.4	מנהל פרוייקט מטעם היצרן [M,S]	17

4.2.3.5	מומחי היצרן [S,M]	20

4.2.3.5.1.	מומחה תכנה מטעם היצרן [M,S]	20

4.2.3.5.2.	מומחה חומרה מטעם היצרן [M,S]	22

4.2.3.5.3.	מומחה אבטחת מידע מטעם היצרן [M,S]	23

4.2.3.5.4.	נוכחות מומחי היצרן בארץ [M,S]	25

4.2.4	קבלני משנה[I]	26

4.2.4.1	העסקת קבלני משנה [M]	26

4.2.4.2	ניסיון מקצועי של קבלני המשנה [M]	27

4.2.4.3	פירוט קבלני משנה בפרוייקט [M,S]	27

4.2.5	החלפת בעלי תפקידים [M]	28

4.2.6	הפסקת עבודת בעלי תפקידים [M]	29

4.2.7	שיטת ניהול ותיאום הפרויקט [M]	29

4.2.7.1	תאום ותקשורת בין הזוכה למשטרת ישראל  [M]	29

4.2.7.2	קשר עם מומחי היצרן [M]	30

4.2.7.3	דיווח[M]		30

4.2.7.4	דיוני מעקב בשלב ההקמה [M]	30

4.2.7.5	דיוני מעקב בשלב התחזוקה [M]	31

4.2.7.6	ביצוע הפרויקט באתר משטרת ישראל [M]	31

4.2.7.7	עבודה על פי נהלי מנ"ט [M]	31

4.3	תכנית עבודה ולוח זמנים [I]	32

4.3.1	כללי [I]		32

4.3.2	תאור כללי של שלבי הפרוייקט [I]	32

4.3.3	תכנית עבודה לשלב ה POC [I]	33

4.3.3.1	ביצוע בדיקות POC מקדמיות [S]	34

4.3.3.2	התארגנות ל המשך ביצוע POC [S]	37

4.3.3.3	המשך ביצוע POC [S]	38

4.3.4	תכנית עבודה להתארגנות להקמה [M]	39

4.3.5	תכנית עבודה לשלב ההקמה [M]	40

4.3.5.1	כללי [I]		40

4.3.5.2	שלבים עיקריים בתהליך ההקמה [M]	40

4.3.5.3	מחוייבויות נוספות של הספק זוכה [M]	41

4.3.5.4	תבחינים לאישור הפעלה מבצעית מלאה [M]	41

4.3.6	תכנית עבודה להמשך הצטיידות	41

4.3.7	אבני דרך מחייבות לתשלום [M]	42

4.3.8	פיצוי מוסכם על אי עמידה באבני דרך בשלב ההקמה [M]	42

4.3.9	סקרי בחינה ואישור מחייבים [M]	43

4.4	אספקות[I]		48

4.4.1	מפת אספקות[I]	48

4.4.2	מערכת מצלמות רכב [M]	50

4.4.2.1	אישור אספקות [I]	50

4.4.2.2	אחריות לרכיבי חומרה [M]	50

4.4.2.3	כמויות וזמני אספקה [M,S]	50

4.4.2.4	NVR [M]		51

4.4.2.5	כבלים ואביזרים נוספים [M]	52

4.4.2.6	עמדת שליטה ברכב [S]	52

4.4.2.7	ערכה ניידת לשוטר [M]	53

4.4.2.8	מחשב נייד להרצת ישום Setup ל NVR [M]	53

4.4.2.9	רכיבי תוכנה[M]	53

4.4.2.10	רישויי תוכנה [M]	54

4.4.2.11	תמיכה כוללת בלקוח [M]	54

4.4.2.11.1.	תעוד [M,S]		54

4.4.2.12	הדרכות [I]		56

4.4.2.12.1.	כללי [I]		56

4.4.2.12.2.	דרישות כלליות [M]	57

4.4.2.12.3.	תכנית ביצוע ההדרכות [M]	57

4.4.2.12.4.	הדרכות נידרשות [M,S]	58

4.4.2.13	ערכות הדרכה [M]	63

4.4.2.14	אמצעי הדרכה לכיתות הדרכה [M]	63

4.4.2.15	כיתות הדרכה [I]	64

4.4.2.16	התקנת חדרי הדרכה [M]	64

4.4.2.17	ציוד בדיקה יעודי [S]	64

4.4.2.18	צוות הזוכה [M]	65

4.4.3	הסכם שרותי תחזוקה [M]	66

4.4.3.1	כללי [M]		66

4.4.3.2	תקופת התחזוקה [M]	66

4.4.3.3	רצף אחריות [M]	66

4.4.3.4	יעוץ טכני [M]		66

4.4.3.5	תחזוקת חומרה [M]	67

4.4.3.5.1.	אחריות לרכיבי חומרה [M]	67

4.4.3.5.2.	תחזוקה [M]		67

4.4.3.5.3.	תחולה [M]		67

4.4.3.5.4.	אחריות לתיקון [M]	67

4.4.3.6	מחוייבות להמשך הצטיידות [M,S]	67

4.4.3.7	תחזוקת תוכנה [M]	69

4.4.3.7.1.	אחריות לרכיבי תוכנה [M]	69

4.4.3.7.2.	שידרוגים וגירסאות [M]	69

4.4.3.7.2.1.	תאימות לתשתיות משטרת ישראל תקופת התחזוקה [M]	69

4.4.3.7.2.2.	גירסאות רכיבי תוכנה [M]	69

4.4.3.8	חלפים [I]		69

4.4.3.8.1.	מחוייבות לאספקת חלפים [M,S]	69

4.4.3.9	תקלות – הגדרות [I]	70

4.4.3.10	מרכז תמיכה [M,S]	70

4.4.3.11	אמנת שרות לתמיכה ותחזוקה [M]	72

4.4.3.11.1.	כללי [I]		72

4.4.3.11.2.	המתנה למענה לפניה [M]	72

4.4.3.11.3.	פתרון מלא לתקלה [I]	73

4.4.3.11.4.	פתרון חלקי לתקלה Hot Fix [I]	73

4.4.3.11.5.	סמכות לקביעת סוג תקלה [M]	73

4.4.3.11.6.	תקלה קריטית [M]	73

4.4.3.11.7.	תקלה סידרתית [M]	74

4.4.3.11.8.	טיפול בתקלה סידרתית [M,S]	74

4.4.3.11.9.	תקלה רגילה [M]	76

4.4.3.11.10.	מועד תחילת מדידת זמני תקן [M]	76

4.4.3.11.11.	מצבי תקלה [M]	76

4.4.3.11.12.	סמכות לקביעת מצב התקלה [M]	76

4.4.3.11.13.	דוח תקלה [M]	76

4.4.3.11.14.	סגירת תקלה [M]	77

4.4.3.11.15.	הגעת מומחה היצרן לאתרי המשטרה בארץ [M]	77

4.4.3.12	תהליך טיפול בתקלת תוכנה [M]	77

4.4.3.13	תהליך טיפול בתקלת חומרה [M]	78

4.4.3.13.1.	כללי [I]		78

4.4.3.13.2.	שירות קבלה מסירה [M]	78

4.4.3.13.3.	תדירות הפעלת שירות קבלה מסירה [M]	79

4.4.3.13.4.	השמשת רכיב חומרה תקול [M,S]	79

4.4.3.13.5.	הכשרת מומחי מעבדה למתן שירות תחזוקה [S]	81

4.5	בקרת שירות [I] מאישור	83

4.5.1	אמנת שירות [I]	83

4.5.1.1	ריכוז זמני תקן [M]	83

4.5.2	מחויבות משטרת ישראל ללו"ז[I]	85

4.5.3	אישור תשלומים[I]	85

4.6	אבטחת איכות [M]	86

4.6.1	יישום בדיקה מעודכן [M]	86

4.6.2	עידכון התעוד [M]	86

4.6.3	גירסאות [M]		86

4.6.4	בדיקות תוכנה [M]	86

4.6.5	בדיקות קבלה למערכת[M]	86

4.7	שינויים ושיפורים בתוכנה (שו"שים) [I]	88

4.7.1	מידע על שינויים ושיפורים [M]	88

4.7.2	שו"שים ביזמת הזוכה[M]	88

4.7.3	שו"שים לפי פניית משטרת ישראל [M]	89

פרק 4 - מימוש מערכת מצלמות רכב

  - כללי – הבהקים [I]

האספקות המרכזיות של מכרז זה כוללות:

- מערכת /פרוייקט מצלמות גוף

- מערכת/פרוייקט מצלמות רכב

- משטרת ישראל תנהל את שני הפרוייקטים במקביל משלב ההתארגנות להקמה.

- אופן ביצוע ההתארגנות ל POC וה POC שהינם שלבים מכרזיים לבחירת זוכיה/זוכים יפורט בהמשך ובפרק 0.

מסמך זה מתייחס לאספקה מרכזית אחת של מערכת / פרוייקט מצלמות רכב.

- בכל מקום בו כתוב מערכת או פרוייקט הכוונה לפרוייקט/מערכת מצלמות רכב.

- בכל מקום בו יש התייחסות למציע או לזוכה/זוכה מותנה/ספק זוכה הכוונה לזוכה באספקת מערכת /פרוייקט  מצלמות רכב

על התכולה המרכזית האמורה לעיל, יתווספו שירותים נוספים כמתואר במפת האספקות סעיף ‎4.4.1 להלן.

בסעיף ‎4.4 מוצגת מפת אספקות של הפרויקט שאותה מומלץ לקרוא ולהבין עד תום. מפת אספקות זו מתארת באופן גרפי את מבנה האספקות בפרויקט והוא תואם את פרק 3 אשר בו מוצג המפרט הטכני של כל אספקה ואספקה וכן, לפרק 5 אשר בו נדרש המציע לפרט את מרכיבי המחיר והתמחור. המבנה והלוגיקה של מפת האספקות ההיררכית מסייעת להבין את הקשר בין האספקות, אופי האספקות וכן, את המינוח בו נעשה שימוש לאורך מסמכי המכרז כולו.

  - גורמים מעורבים [N]

  - מימוש כולל של המערכת [I]

    - סוג הפתרון [I]

      - מערכת כוללת [I]

על מנת לספק את התפוקות הנדרשות, יעמיד הזוכה פתרון מלא וכולל לפרוייקט, אותו יספק למשטרת ישראל. תפוקות הפרוייקט תהיינה חשופות לבחינה ובקורת משטרת ישראל ונציגיו, בכל היבט ובכל עת. רכיבי הפרוייקט, יהיו בטכנולוגיות וכלים מודרניים ומקובלים, מהשורה הראשונה, על מנת שתכיל גמישות מובנית להתפתחות, ופוטנציאל גידול והתממשקות עתידית למערכות אחרות במשטרת ישראל.

      - משך מחזור החיים[M]

הזוכה מתחייב לתת תמיכה לכל רכיבי הפרוייקט לאורך מחזור החיים של המערכת המוגדר - 10 שנים, מיום אישור אספקת מנה א'. במהלך מחזור החיים של המערכת, יתקיים תהליך של הערכת ביצועי הזוכה, על פי המפורט בסעיף ‎‏4.5 ‎.

    - מעורבות ופיקוח של משטרת ישראל[I]

משטרת ישראל תהיה מעורבת בכל שלבי האספקות ,בבקרה ,הנחיה ופיקוח, בכל מחזור חיי הפרוייקט.

ראש הפרויקט מטעמה, אחראי לממש את סמכויות ואחריות משטרת ישראל בתחום הניהולי, המקצועי, הטכני, החוזי והכספי ולתאם את הפעילויות הנדרשות במשטרת ישראל .

במשטרת ישראל תוקם ועדת היגוי אשר תפקח על התקדמות הפרויקט, איכות התוצרים ועמידת הזוכה בתנאים ובדרישות המכרז. ועדת ההיגוי תזמן את נציגי הזוכה לישיבות מקצועיות וניהוליות בהיקף ובמועדים שיקבעו על ידה.

      - צוות מקצועי של משטרת ישראל [I]

משטרת ישראל תעמיד צוות מקצועי אשר יקבל באחריות הזוכה, הכשרה מתאימה כמפורט בסעיף ‏4.4.2.9.4

הצוות המקצועי של משטרת ישראל יכלול:

- מנהל פרויקט.

- מהנדסי תוכנה ותכניתנים.

- מהנדסי/טכנאי חומרה/קציני טכנולוגיה.

- ראש צוות הדרכה והטמעה.

- ראש צוות תמיכה טכנית – Help Desk

- מומחה SYSTEM, ומומחה אבטחת מידע.

- ראש מגמת הדרכה

    - גורם מבצע [I]

באמצעות מענה לסעיף זה תבחן משטרת ישראל את התאמת המציע ואופן התארגנותו לביצוע הפרויקט.

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות לאנשי קשר אשר פרטיהם ימולאו בטבלאות בהמשך.

      - מבנה הארגוני הנדרש אצל הזוכה באשר לניהול הפרויקט [M,S]

כדי לפשט וליעל תהליכים משטרת ישראל דורשת:

- מנהל הפרויקט מטעם הזוכה יהיה כפוף ישירות לבעל תפקיד הנהלה בכיר אצל הזוכה.

לענין סעיף זה בעל תפקיד הנהלה בכיר אצל המציע הינו מנכ"ל או בעל תפקיד הנהלה הכפוף ישירות למנכ"ל.

- מנהל הפרוייקט מטעם הזוכה יוכל להיות קבלן משנה.

- בשתי שנות האחריות הראשונות של מנה א' לא תשתנה כפיפותו הארגונית של מנהל הפרויקט של הזוכה ללא אישור משטרת ישראל.

- זוכה שיעמיד מומחים מקצועיים בנוסף למומחי היצרן כמפורט בסעיף ‏4.2.3.3.2 ובסעיפי המשנה שלו יפרט את מיקומם במבנה הארגוני המוצע.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

2. יפרט, הן בתרשים והן במלל, את המבנה הארגוני המוצע לפרויקט, צוותים ובעלי תפקידים, נציגי היצרן בתחום תוכנה,חומרה ואבטחת מידע וכפיפות ארגונית של מנהל הפרויקט.

3. המציע יצרף פרוט של קבלני משנה תפקידם ומקומם במבנה הארגוני המוצע לפרויקט.
 ככל שיבחר הזוכה לתת שירותי תחזוקת חומרה גם באמצעות קבלני משנה של מעבדות בארץ שיוסמכו לכך על ידי היצרן , יפרט אותם בסעיף זה.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

      - בעלי תפקידים [M]

צוות הפרויקט של הזוכה יכלול לפחות את בעלי התפקידים הבאים, בהיקף משרה המפורט בהמשך כפי שיתחייב מהיקף הפעילות, המימוש, ובחלונות הזמן הרלוונטיים לפי תכנית העבודה.

לשלב ההקמה וההצטיידות:

- מנהל הפרויקט - ראה פירוט בסעיף ‏4.2.3.3.1.

- מנהל פרוייקט מטעם היצרן - ראה פירוט בסעיף   ‏4.2.3.4

- מומחי היצרן – מומחה חומרה, מומחה תכנה ומומחה אבטחת מידע -ראה פירוט בסעיף ‏4.2.3.5

מומחים מטעם הספק הזוכה ככל שיצורפו לצוות הפרוייקט יעמדו בדרישות המקצועיות המפורטות בסעיפים ‏4.2.3.3.2.2 ו ‏4.2.3.3.2.3

לשלב התחזוקה:

- מנהל פרויקט התחזוקה (ראה פירוט בסעיף ‏4.2.3.3.3 ).

      - נציגי הספק הזוכה [I]

        - מנהל הפרויקט[M,S]

מנהל הפרויקט לשלב ההצטיידות וההקמה, מטעם הזוכה יתפקד במשרה מלאה ובלעדית במנהלת הפרויקט לפחות עד למועד אישור הפעלה מבצעית מלאה של המערכת.

מנהל הפרויקט יהיה שייך לצוות הישיר של הזוכה.

מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ב 7 השנים הקודמות לפרסום מכרז זה (2010-2017)   בתפקיד של מנהל פרויקט בפרוייקטים של אספקה ,תחזוקה  ותמיכה טכנית של מערכות טכנולוגיות שונות כגון מערכות אבטחה, תקשורת וכד'.

במהלך שתי שנות האחריות של מנה א', מנהל פרוייקט ההקמה וההצטיידות מטעם הזוכה יהיה מנהל פרויקט תחזוקת המערכות. תאור תפקידו בשלב התחזוקה כמתואר בסעיף ‏4.2.3.3.3 בהמשך.

מנהל הפרויקט יעבור לפחות השתלמות אחת להכרת המערכת שתועבר אצל נציגי היצרן בפרוייקט המוצע וזאת עד הוצאת ההזמנה על ידי משטרת ישראל.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימסור קורות חיים מקצועיים של מנהל הפרויקט שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסק (על פי תפקידו בפרויקט), תקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד בו הוא ישובץ, שמות של ממליצים ולקוחות אליהם ניתן לפנות.

המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה מנהל הפרויקט, להכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות והאם הועברה על ידי מומחי היצרן.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - מומחים מטעם הספק הזוכה [I]

באם בחר הזוכה להעמיד מומחים מקצועיים מטעמו בנוסף למומחי היצרן הינו מחוייב למלא אחר הסעיפים הבאים במלואם.

באם בחר שלא להעמיד מומחים כאמור יכתוב במענה לסעיף זה:

"לא אעמיד מומחים מטעמי"

          - משך הזמן מינימלי להעמדת מומחי ספק זוכה [I]

מומחים מטעם הספק הזוכה יתפקדו בפרוייקט לאחר שקיבלו הכשרה כנידרש על ידי היצרן לפחות לתקופת הזמן מתחילת ה POC ועד למועד הפעלה מבצעית מלאה של המערכת כהגדרתה במסמכי המכרז.

          - מומחה תוכנה מטעם הזוכה [S]

מומחה התוכנה מטעם הזוכה יהיה בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ב- 7 השנים הקודמות לפרסום מכרז זה (2010-2017)  בפיתוח ותחזוקה של מערכות משובצות מחשב, יכיר את טכניקות העבודה של הפעלת ציוד אלקטרוני באמצעות ממשקי תוכנה ו SDK.

מומחה התוכנה יתאם את פעילות מומחי היצרן ויוודא עמידה מלאה בדרישות המפורטות במסמכי המכרז

מומחה התכנה של הזוכה יעבור השתלמות מקצועית אחת לפחות, אצל יצרן המערכת במערכת המוצעת למשטרת ישראל לא יאוחר מסיום שלב ההתארגנות ל POC.

לאחר תקופת האחריות הראשונה (24 חודשים מיום אספקת מנה א')  יוכל מומחה התוכנה מטעם הזוכה יוכל לתפקד כמנהל התחזוקה.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי" / "לא אעמיד מומחים מטעמי"

- ימלא טופס ניסיון מקצועי

- המציע ימסור קורות חיים מקצועיים של מומחה התוכנה מטעם הזוכה שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסק (על פי תפקידו המיועד בפרויקט) ותקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד בו שובץ. המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה בעל התפקיד להכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות והאם הועברה על ידי מומחי היצרן.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

קורות חייו של המומחה יתייחסו ל- 7 השנים האחרונות (2010-2017)

טופס ניסיון מקצועי

| שם: __________________ שם משפחה: __________________________ תפקיד מוצע בפרויקט: ______________ שנות ניסיון בתפקיד המוצע: ___ האם עבר השתלמויות מקצועיות במערכת המוצעת (כן/לא): _____ שייך לארגון המציע (כן/לא): _____ שם הארגון איליו שייך: _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם פרויקט בו ביצע תפקיד המוצע בפרויקט | חברה/לקוח עבורו בוצע הפרויקט | נושא הפרוייקט (כן/לא) | שנת התחלת עבודתו בפרויקט | מספר שנים בהם מילא את התפקיד בפרויקט | מספר עובדים בפרויקט (עבור מנהל הפרויקט) | פרטי איש קשר בחברה/ פרויקט ותפקידו |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

          - מומחים מקצועיים מטעם הזוכה לתשתיות מחשוב [S]

מומחים מקצועיים יעמדו לרשות הספק הזוכה בהיקפים הנדרשים על מנת לתת מענה לתכנון ארכיטקטורה, זיהוי ופתרון בעיות בהתקנת והפעלת ממשקים וישומים שסופקו על ידי הספק זוכה בתשתיות משטרת ישראל.

המומחים המקצועיים מטעם הספק הזוכה לרבות אם יועסקו על-ידי קבלני משנה של הספק זוכה, יעבדו בשיתוף פעולה עם מומחי משטרת ישראל אשר יבחנו את הצעותיהם ועבודתם ויאשרו אותה.

מומחי התכנה של הספק הזוכה יעבור השתלמות מקצועית אחת לפחות, מטעם יצרן המערכת במערכת המוצעת למשטרת ישראל לא יאוחר מסיום שלב ההתארגנות ל POC .

המומחים המקצועיים שיעמדו לרשות הספק הזוכה יהיו בעלי ניסיון מקצועי בתחומם של לפחות שנתיים ב 5 השנים האחרונות.

- Citrix

- אבטחת מידע

במענה לסעיף זה:

- יענה המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"/ ,לא אעמיד מומחה מטעמי"

- ימלא טופס ניסיון מקצועי למומחים המוצעים

- ימסור קורות חיים מקצועיים של כל אחד מהמומחים המקצועיים לעיל שיכללו לפחות את:

השכלתם, ניסיונם המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסקו (על פי תפקידם בפרויקט) ותקופת ניסיונם הקודמת בהקשר לתפקיד בו הם ישובצו. המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה כל בעל תפקיד להכרת המערכת המוצעת (אם עשה) לרבות מתי נעשתה ההשתלמות והאם הועברה על ידי מומחי היצרן.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

קורות חיים יתייחס ול- 7 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה  (2010-2017)

טופס ניסיון מקצועי

| שם: __________________ שם משפחה: __________________________ תפקיד מוצע בפרויקט: ______________ שנות ניסיון בתפקיד המוצע: ___ האם עבר השתלמויות מקצועיות במערכת המוצעת (כן/לא): _____ שייך לארגון המציע (כן/לא): _____ שם הארגון איליו שייך: _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם פרויקט בו ביצע תפקיד המוצע בפרויקט | חברה/לקוח עבורו בוצע הפרויקט | נוזא הפרוייקט | שנת התחלת עבודתו בפרויקט | מספר שנים בהם מילא את התפקיד בפרויקט | מספר עובדים בפרויקט (עבור מנהל הפרויקט) | פרטי איש קשר בחברה/ פרויקט ותפקידו |

קורות חיים  יתייחס ול- 7 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה  (2010-2017)

טופס ניסיון מקצועי

| שם: __________________ שם משפחה: __________________________ תפקיד מוצע בפרויקט: ______________ שנות ניסיון בתפקיד המוצע: ___ האם עבר השתלמויות מקצועיות במערכת המוצעת (כן/לא): _____ שייך לארגון המציע (כן/לא): _____ שם הארגון איליו שייך: _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם פרויקט בו ביצע תפקיד המוצע בפרויקט | חברה/לקוח עבורו בוצע הפרויקט | פרויקט אספקה ותחזוקה של מוצרים אאלקטרוניים,אלקטרו מכניים או אלקטרו אופטיים (כן/לא) | שנת התחלת עבודתו בפרויקט | מספר שנים בהם מילא את התפקיד בפרויקט | מספר עובדים בפרויקט (עבור מנהל הפרויקט) | פרטי איש קשר בחברה/ פרויקט ותפקידו |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי"/ "לא אעמיד מומחים מטעמי"

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - מנהל פרויקט תחזוקה [M]

מנהל פרויקט התחזוקה, יהיה אחראי ככתובת יחידה של הספק זוכה, מול משטרת ישראל, לאספקה של כל השירותים הנדרשים ומפורטים במסמך זה שאותם יהיה מחויב לספק למשטרת ישראל בתקופת התחזוקה.

- מנהל פרוייקט התחזוקה יהיה אחראי בין היתר על:

- אספקת שירות התחזוקה למוצרי החומרה

- קידום ,זירוז והשלמת הטיפול בפניות של משטרת ישראל לסיוע בפיתוח, בביצוע שיפורים ושינויים, התאמות, פיתוח ממשקים, והטמעת רכיבי התוכנה של המערכת במערכות המידע של משטרת ישראל.

- יוודא רישום נכון ושיטתי של כל הפניות של משטרת ישראל לטיפול בתקלות

- יעקוב באופן יזום אחרי עמידת הספק זוכה בכל מרכיבי רמת השירות לשביעות רצון משטרת ישראל.

עם תום שתי שנות תקופת האחריות של מנה א'  יוכל הזוכה להחליף את   מנהל פרויקט התחזוקה..

מנהל פרויקט התחזוקה החלופי יהיה בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בתקופת 7 השנים שקדמו להחלפת מנהל פרוייקט התחזוקה, בניהול פרוייקטי תחזוקה.

מנהל התחזוקה החליפי עבר לפחות השתלמות אחת על המערכת שסופקה למשטרת ישראל אצל יצרן המערכת.

במידה ותתבקש החלפת מנהל פרויקט התחזוקה, הספק זוכה ימסור קורות חיים מקצועיים של בעל התפקיד המוצע שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסק ותקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד מנהל פרויקט תחזוקה, שמות של ממליצים ולקוחות אליהם ניתן לפנות.

המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה המועמד לתפקיד לצורך הכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות והאם הועברה על ידי מומחי היצרן.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

בכל מקרה ולאורך כל תקופת ההתקשרות, החלפת מנהל פרויקט התחזוקה תיעשה בכפוף לאישור משטרת ישראל

      - מנהל פרוייקט מטעם היצרן [M,S]

היצרן ימנה מנהל פרוייקט מטעמו אשר יהווה כתובת ניהולית עבור משטרת ישראל לטיפול בנושאים שונים.

מנהל הפרוייקט מטעם היצרן יהיה עובד הכפוף לנושא תפקיד בכיר בחברה : לסמנכ"ל או למנכ"ל היצרן או מנהל היחידה הארגונית המיצרת/מפתחת/משווקת את הדגמים המוצעים במכרז.

מנהל הפרוייקט מטעם היצרן יכיר את המערכת המוצעת ואת המחויבויות השונות להן התחייב היצרן והספק הזוכה בפרוייקט זה.

מנהל הפרוייקט מטעם היצרן יהיה זמין לנציגי משטרת ישראל באמצעות מייל ,פקס ,וטלפון.

במענה לסעיף זה:

- יענה המציע קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימלא טופס ניסיון מקצועי

- ימסור קורות חיים מקצועיים של מנהל הפרוייקט המוצע מטעם היצרן:

תפקידו בארגון, כפיפותו במבנה הארגוני של היצרן עד לרמת המנכ"ל, מעורבותו בהצעה השכלתו, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסק.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

קורות חיים יתייחסו ל- 7 השנים האחרונות (2010-2017)

טופס ניסיון מקצועי

| שם: __________________ שם משפחה: __________________________ תפקיד מוצע בפרויקט: ______________ שנות ניסיון בתפקיד המוצע: ___ האם עבר השתלמויות מקצועיות במערכת המוצעת (כן/לא): _____ שייך לארגון המציע (כן/לא): _____ שם הארגון איליו שייך: _______________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם פרויקט בו ביצע תפקיד המוצע בפרויקט | חברה/לקוח עבורו בוצע הפרויקט | נושא הפרוייקט | שנת התחלת עבודתו בפרויקט | מספר שנים בהם מילא את התפקיד בפרויקט | מספר עובדים בפרויקט (עבור מנהל הפרויקט) | פרטי איש קשר בחברה/ פרויקט ותפקידו |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

      - מומחי היצרן [S,M]

סעיף זה מתייחס למומחה התכנה ,מומחה החומרה ומומחה אבטחת המידע שיעמיד היצרן.

        - מומחה תוכנה מטעם היצרן [M,S]

- יהיה בעל הכרה והבנה מעמיקה של מערכת התכנה וה SDK המאפשרים פיתוח ממשקים ליחידת הקצה.

- יהיה בעל יכולת מקצועית לפתח/להתאים את רכיבי התוכנה שיסופקו על ידי הספק הזוכה.

- יהיה בעל ניסיון והבנה של פיתוח רכיבי התוכנה לעבודה בסביבת סיטריקס.

- מומחה התוכנה יכיר את תשתיות המחשוב של משטרת ישראל כפי שפורטו בפרק הטכני.

- מומחה התכנה של היצרן ישתלב בצוות הספק זוכה וישמש ככתובת מקצועית עיקרית לצוות הפרויקט בכל הקשור לממשקים הנדרשים בין מערכות משטרת ישראל ליחידת הקצה כפי שמפורט במסמכי המכרז.

- אחריות ודרישות המתייחסות לנוכחות מומחי היצרן , בארץ מפורטות בהמשך.

- מומחה התוכנה יהיה בעל ניסיון של 3 שנים מתוך 5 השנים האחרונות באפיון ופיתוח ממשקים למערכת בכל התשתיות הנדרשות במסמכי המכרז .

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימסור קורות חיים מקצועיים של  מומחה התוכנה מטעם היצרן ,שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי בדגש על פעילות ביחידות קצה ואביזרים נלווים בדגמים שהוצעו במכרז , ותק בארגון, פרויקטים בהם עסק (על פי תפקידו בפרויקט) ותקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד בו ישובץ. המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה בעל התפקיד להכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - מומחה חומרה מטעם היצרן [M,S]

- מומחה החומרה יכיר היטב את מבנה ותפקוד המודולים השונים ביחידת הקצה וברכיבים הנלווים

- יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ב 5 השנים האחרונות בפיתוח/בתחזוקת של רכיבי החומרה המוצעים  במענה למכרז.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימסור קורות חיים מקצועיים של  מומחה החומרה מטעם היצרן ,שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים בהם עסק (על פי תפקידם בפרויקט) ותקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד בו ישובץ. המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה בעל התפקיד להכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - מומחה אבטחת מידע מטעם היצרן [M,S]

- בעל ניסיון של 3 שנים לפחות ב 5 השנים האחרונות כמומחה לאבטחת מידע.

- מכיר היטב את התכונות ומבנה יחידת הקצה והרכיבים הנלווים באופן שתאפשר לו לתת מענה לכל דרישות אבטחת המידע המפורטות במסמכי המכרז.

- מכיר היטב את האופן בו ניתן מענה לדרישות ההצפנה והחתימה הדיגיטלית המפורטות במסמכי המכרז.

- ביצע בעבר לפחות פעם אחת פרוייקט אבטחת מידע מהאופי הנדרש במסמכי המכרז ביחידות קצה מהסוג המוצע במענה למכרז זה.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימסור קורות חיים מקצועיים של  מומחה אבטחת המידע מטעם היצרן ,שיכללו לפחות את:

השכלתו, ניסיונו המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים בהם עסק (על פי תפקידו בפרויקט) ותקופת ניסיונו הקודמת בהקשר לתפקיד בו ישובץ. המציע יפרט השתלמויות מקצועיות שעשה בעל התפקיד להכרת המערכת המוצעת לרבות מתי נעשתה ההשתלמות.

מ"י שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ואנשי קשר אצל לקוחות בהם עבד המועמד כדי לקבל חוות דעת.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - נוכחות מומחי היצרן בארץ [M,S]

- מומחי היצרן ישהו בארץ וישתתפו בתקופת ההתארגנות ל POC לפחות בפעילויות המפורטות בסעיף ‏4.3.3.2 .

- מומחי היצרן ישהו בארץ לפחות ממועד תחילת המשך ביצוע ה POC ועד לקבלת אישור לסיום הבדיקות על ידי משטרת ישראל ויהיו נוכחים בסקר סיכום ה POC.

- בשלב ההקמה  ,מומחי היצרן ישהו בארץ עד שתי תקופות במשך מצטבר של שבועיים.

- משטרת ישראל תקבע את  מספר התקופות משכן ומועדן.

- פרקי הזמן שהוגדרו לעיל ניתנים למציעים כמסגרת זמן כללית. משטרת ישראל תוכל פי שיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את פרקי הזמן שננקבו לעיל.

- שהיית מומחים נוספים ו/או נציגים אחרים של היצרן המתחייבת לשם עמידה בדרישות המכרז ו/או שנעשתה ביוזמת הספק זוכה או היצרן תעשה על חשבון הספק הזוכה.

במענה לסעיף זה:

- יכתוב "קראתי והבנתי ומקובל עלי"

- יצרף הצהרת מנכ"ל היצרן בה הוא מתחייב לעמוד בדרישה לשהיית המומחים שלו ומנהל הפרוייקט מטעמו לפחות לתקופות הנדרשות.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

    - קבלני משנה[I]

      - העסקת קבלני משנה [M]

- הספק הזוכה יוכל להעסיק קבלני משנה לביצוע מטלות מוגדרות היטב כחלק מהפרויקט בפיקוח ובאחריות מלאה של הספק הזוכה גם בשלב האחריות והתחזוקה.

- קבלן משנה יוכל לתת שרותים שונים לרבות תמיכה טכנית של מומחים מקצועיים בתשתיות מחשוב שונות ,ביצוע תחזוקת חומרה וכד'.

- כל הכללים החלים על עובדי הזוכה יחולו גם על עובדי קבלן המשנה לרבות החלפת עובדים, אישור ביטחוני וכד'.

- העסקת קבלן משנה על ידי הזוכה טעונה אישור מראש ובכתב ממשטרת ישראל.

      - ניסיון מקצועי של קבלני המשנה [M]

קבלני המשנה שיעסיק הזוכה יהיו בעלי ניסיון מקצועי בתחומם של לפחות חמש (5) שנים בשבע השנים שקדמו לפירסום המכרז.

      - פירוט קבלני משנה בפרוייקט [M,S]

במענה לסעיף זה :

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימלא בטבלה הבאה את רשימת קבלני המשנה שיועסקו בפרוייקט.

|  | שם החברה/קבלן המשנה | תחום עיסוק בפרוייקט | ותק מקצועי בתחום (לפחות 5 שנים) | האם מועסק כיום או הועסק בעבר על ידי המציע. | פרטי ממליץ | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

    - החלפת בעלי תפקידים [M]

בעלי תפקידים מטעם הספק הזוכה שאושרו על ידי משטרת ישראל לרבות קבלני משנה שלו, ומומחי היצרן יוחלפו רק באישור מראש של משטרת ישראל .

באחריות הזוכה להודיע למשטרת ישראל לפחות חודשיים מראש על כוונתו להחליף מי מבעלי התפקידים שאושרו בעבר על ידי משטרת ישראל, על מנת לאפשר מימוש של תהליך בדיקה ואישור של המועמד.

באחריות הזוכה לספק למשטרת ישראל פרטים אישיים וקורות החיים המקצועיים של המועמד וכל מידע אחר, אשר יאפשר בחינת התאמתו לדרישות התפקיד, כפי שהוגדרו במכרז.

הזוכה מתחייב להציג ולבצע תכנית חפיפה בין בעלי התפקידים אשר תאושר על ידי משטרת ישראל.

למשטרת ישראל הזכות לא לאשר מועמד לתפקיד. אין משטרת ישראל חייבת לנמק את החלטתה. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהחלטת משטרת ישראל.

    - הפסקת עבודת בעלי תפקידים [M]

משטרת ישראל תהיה רשאית לדרוש מהזוכה בכל עת הפסקת העסקתו של עובד כל שהוא בכל הנוגע לפעילות הזוכה בפרויקט, והזוכה יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות, ולדאוג למחליף ברמה נאותה שיאושר מראש על ידי משטרת ישראל.

העובד החדש ישולב בעבודה בתהליך חפיפה מסודר שיאושר מראש על ידי משטרת ישראל. אין משטרת ישראל תהיה חייבת לנמק דרישתה זו. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד זה בפרויקט.

מרגע הוצאת הדרישה להפסקת עבודת עובד הזוכה מתחייב הזוכה להציג תוכנית הכוללת את כל השלבים שיאפשרו השלמת התהליך בפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים.

    - שיטת ניהול ותיאום הפרויקט [M]

      - תאום ותקשורת בין הזוכה למשטרת ישראל  [M]

הספק זוכה יהיה אחראי לעשות את כל הנדרש על מנת לאפשר לראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל את ביצוע המשימות המוטלות עליו במסגרת תפקידו ובכלל זה:

- קביעת פגישות עבודה לפי הצורך ולפי בקשתו של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל, עם ראש הפרויקט מטעם הספק זוכה, בעלי תפקידים מטעם הספק זוכה וקבלני המשנה ומומחי היצרן.

- דווחים על סטטוס המשימות בתכנית העבודה.

- דווח בדיקות איכות של התוצרים והתאמתם לדרישות ולאפיון המפורט.

- הספק זוכה יאפשר למשטרת ישראל גישה חופשית לכל מידע וחומר כתוב השייך/הרלוונטי לפרויקט, כולל אצל קבלני המשנה.

- הכנת דו"חות ובדיקות מעת לעת בהתאם לבקשתו של מנהל הפרויקט מטעם משטרת ישראל ועל פי הנדרש במסמכי המכרז.

- סיוע בקיום הקשר עם מומחי היצרן בחו"ל

- קיום קשר עם מומחי היצרן בחו"ל.

- תאום פגישות וירטואליות ואחרות עם מומחי היצרן בארץ ו/או בחו"ל.

      - קשר עם מומחי היצרן [M]

במהלך הפרוייקט על כל שלביו רשאים נציגי משטרת ישראל  לקיים קשר עם מומחי היצרן באופן ישיר ובלתי אמצעי לכל מטרה מקצועית לרבות פתרון תקלות, יעוץ מקצועי קבלת מידע טכני וכד'.

      - דיווח[M]

בשלב ההקמה וההצטיידות, הספק זוכה יגיש למשטרת ישראל דו"ח התקדמות שבועי ובו סקירת הפעילויות שבוצעו על ידי צוות הספק זוכה לרבות קבלני המשנה שלו ומומחי היצרן, בשבוע שחלף מאז פרסום הדו"ח הקודם.

הדו"ח יפרט:

- סקירה כללית על סטאטוס התקדמות הפרויקט.

- פעילויות שבוצעו בפרויקט בשבוע האחרון בחתך של יישומי המערכת השונים, ממשקים, תשתיות, ניהול וכד'.

- בעיות קיימות/צפויות והצעות לפתרונן, עיכובים והשהיות שיש להן השלכה על לוח הזמנים הכללי.

- עדכון התקדמות הפרויקט ביחס ללוח הזמנים המתוכנן המקורי, בחתך של משימות עיקריות על ציר הזמן.

- דו"ח מעקב משימות לפעולה (Action Items) של כל צוות הפרויקט בליווי סטאטוס, הגורם האחראי ולוח זמנים מעודכן לסגירתן.

- סיכום מפגשים שקוימו.

- דווח על אירועים שונים ותקלות.

      - דיוני מעקב בשלב ההקמה [M]

באחריות הספק זוכה לערוך דיוני מעקב במהלך שלב ההקמה. תדירות הדיונים תקבע על ידי נציג משטרת ישראל. בכל מקרה הדיונים ייערכו אחת לשבוע לפחות או בתדירות אחרת על פי קביעת מ"י.

בדיוני המעקב ישתתפו מטעם הזוכה לפחות מנהל הפרויקט מומחים מקצועיים מטעמו לרבות מומחי היצרן בכל זמן שהותם בארץ. מטעם משטרת ישראל ישתתף בדיון הנציג המוסמך של משטרת ישראל. עובדים נוספים יוזמנו על פי הצורך.

הדיונים יתקיימו באתר משטרת ישראל.

במסגרת דיונים אלה יוצגו הסעיפים השונים בדיווח השבועי (סעיף ‏4.2.7.3) תתבצע סקירה של נקודות לפעולה באחריות כל אחד מהצדדים ולוח הזמנים לסגירתן.

סיכומי הפגישות יעשו על ידי הספק זוכה ויועברו לאישור נציג משטרת ישראל.

      - דיוני מעקב בשלב התחזוקה [M]

משטרת ישראל תנהל דיוני עבודה עם מנהל פרויקט התחזוקה במטרה לעקוב אחרי התקדמות ביצוע דרישות שונות.

על פי הצורך ועל פי החלטתה הבילעדית של משטרת ישראל ישותפו מומחי הספק זוכה בשיחות ועידה או באופן אחר שיקבע על ידי משטרת ישראל

הדיונים יתקיימו מעת לעת על פי הצורך ,יזומנו על ידי מנהל הפרויקט במשטרת ישראל והם יתקיימו במתקני משטרת ישראל.

      - ביצוע הפרויקט באתר משטרת ישראל [M]

הפרוייקט יתפקד בסביבת תשתיות משטרת ישראל בממשק עם מערכות מידע פנים משטרתיות, ותשתיות מחשוב של אבטחת מידע, כלי אינטגרציה, ועוד.

הספק זוכה נדרש לתקשורת מקצועית רציפה ויעילה עם:

- צוות העבודה שתעמיד משטרת ישראל.

- מומחי התשתיות של משטרת ישראל.

- מנהל הפרויקט של משטרת ישראל.

מרבית הפעילות תעשה במתקני המשטרה בירושלים. חלק מפעילות ההדרכה,  יעשו במתקני משטרת ישראל שאינם בירושלים. במהלך העבודה ובאישור משטרת ישראל, על פי העניין, ניתן לאשר ביצוע חלק מהפעילות במתקני הספק זוכה.

      - עבודה על פי נהלי מנ"ט [M]

עבודת הספק זוכה במשטרת ישראל תהיה כפופה לנהלים והשיטות הנהוגות במנהל הטכנולוגיות (מנ"ט).

  - תכנית עבודה ולוח זמנים [I]

    - כללי [I]

לשלב ה POC עשויים להגיע מספר זוכים מותנים.

- אופן זימון זוכים מותנים מתואר בפרק 0.

- מימוש הפרוייקט לאחר שיוכרזו הזוכה/זוכים הסופיים בשני הפרויקטים, מצלמות גוף ומצלמות רכב, יעשה במקביל לשתי המערכות.

תאור התהליכים ופרקי הזמן המירביים להתמשכות כל שלב המתוארים בהמשך אינם מציגים את הפעילות הנעשית במקביל. מ"י רשאית להאריך ו/או לדחות את המועדים הנקובים במסמך זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

    - תאור כללי של שלבי הפרוייקט [I]

תכנית העבודה לפרוייקט מורכבת ממספר שלבים.

שלב ה POC הינו שלב מכרזי. עמידה בלו"ז והבנת הפעילויות הנידרשות מהזוכה המותנה הינה מרכיב חשוב ועיקרי הדברים מובאים כחלק מתאור הפרוייקט ושלביו.

ב איור 1   , מוצג תרשים המציג את התכנית העקרונית למימוש הפרויקט, שלבים, אבני דרך וסקרים עיקריים בכל שלב.

מודגש כאן כפי שמוסבר בפרק 0 שלא תמיד מתקיים רצף של הפעילויות.

לדוגמא:

א.  כל הזוכים המותנים מחוייבים למסור את כל רכיבי התוכנה לבדיקה חודש ימים לאחר שיקבלו הודעה בכתב על סיום סקר ה SRR שנעשה איתם.

- המשך ביצוע ה POC לא יעשה עם כל הזוכים המותנים מיד וברצף לאחר מסירת רכיבי התוכנה לבדיקה.

- מציעים יזומנו על ידי מחלקת הרכש של משטרת ישראל בהתאם לכללים שפורטו בפרק 0.

על פי התכנית, הזוכה המותנה נדרש להתחיל בביצוע הפעילויות, באופן מיידי ובמלוא הקצב שיבטיחו עמידתו בלוחות הזמנים, מיד עם ההודעה שנבחר להיות זוכה  מותנה ולבצע פעילויות במקביל על מנת לקצר את הנתיב הקריטי של הפרויקט.

משטרת ישראל רואה חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים והקדמת שלבי ההצטיידות ככל האפשר.

שלבים בפרוייקט:

- התארגנות להקמה – יחל מיד עם הכרזת זוכה סופי

- הקמה – הצטיידות במנה א ,עליה לאויר והפעלת המערכת עם כל המשתמשים שהוגדרו עבור מנה א.

- המשך הצטיידות

איור 1- תרשים למימוש הפרויקט

    - תכנית עבודה לשלב ה POC [I]

שלב ה POC מתחלק לשלושה תתי שלבים:

- ביצוע בדיקות POC מקדמיות

- התארגנות ל המשך ביצוע POC

- המשך ביצוע ה POC

      - ביצוע בדיקות POC מקדמיות [S]

- כפי שהוסבר בפרק 0 משטרת ישראל דורשת לבצע בדיקות POC  מקדמיות למרכיבי המערכת כחלק מתהליך הערכת המציעים ובשלב בדיקת המענים

- פירוט הבדיקות המקדמיות מופיע במסמך ה POC.

- ככל שמסיבה כל שהיא ועל פי שיקול דעתה הבילעדי של משטרת ישראל לא תתבצע אחת או יותר  מהבדיקות שתוכננו לשלב המקדמי אזי הבדיקה תתבצע בשלב המשך ביצוע ה POC כמפורט בסעיף ‏‏4.3.3.3.

- ככל שיסתבר שניתן לבצע בדיקה מקדמית אחת או יותר שלא תוכננה מסיבה כל שהיא אזי  על פי שיקול דעתה הבילעדי של משטרת ישראל הבדיקה תתבצע בשלב בדיקות POC מקדמיות על פי המפורט במסמך ה POC.

- בסעיפי דרישות הנבדקים בשלב זה מופיעה הערה בנוסח "סעיף זה נבדק בשלב ה POC המקדמי"

- המציע יספק למשטרת ישראל ביחד וכחלק מהמענה למכרז

  - את רכיבי החומרה ומסמכים כנידרש בטבלה שבהמשך ובכמויות המפורטות שם עבור כל דגם לפרוייקט מצלמת רכב.

  - המציע יספק את כל הכבלים והאביזרים הנוספים שיאפשרו למשטרת ישראל להפעיל את רכיבי החומרה ולבצע את הבדיקות המקדמיות באופן עצמאי וללא סיוע של מומחי היצרן.

  - ישום צפיה בסרטים ב NVR

    - היישום יאפשר צפיה בסרטים המוקלטים על ה NVR וביצוע של פעולות הרצה קדימה ואחורה ועצירת הצפיה ( (Pause , לפחות.

    - היישום יסופק כשהוא מותקן ופועל על שלושה מחשבים ניידים אשר ישמשו את משטרת ישראל בכל תהליך בחינת המענה וה POC . המחשבים יוחזרו למציע עם פירסום ההודעה על זוכה סופי במכרז.

- מעבר לנידרש לעיל המציע יספק אמצעים נוספים- חומרה,תעוד, כלי תוכנה וכד' אשר יאפשרו למשטרת ישראל לבצע את בדיקות ה POC המקדמיות באופן עצמאי וללא סיוע של מומחי היצרן.

- טבלת אספקות לבדיקות POC מקדמיות לדגם

|  | רכיב | כמות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מצלמה קידמית | 3 |  |
|  | תעוד מצלמת קידמית על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | NVR | 3 |  |
|  | תעוד NVR על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | עמדת שליטה ברכב | 3 |  |
|  | תעוד עמדת שליטה ברכב על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | ערכה ניידת לשוטר | 3 |  |
|  | תעוד ערכה ניידת לשוטר על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | כל האביזרים הנידרשים להפעלה וביצוע הבדיקות |  |  |
|  | יישום צפיה בסרטים ב NVR מותקן על גבי מחשב נייד | 3 |  |

במענה לסעיף זה :

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- ימלא את הטבלה הבאה ויפרט בטבלה אמצעים נוספים שסיפק ביחד עם המענה ,כמוסבר בסעיף 7 לעיל.

אם לדעת המציע לא נידרשים אמצעים נוספים יכתוב

"לא נידרשים אמצעים נוספים למפורט בטבלה אשר יאפשרו למשטרת ישראל לבצע את כל בדיקות ה POC המקדמיות"

|  | רכיב | כמות | מספק את הנידרש בכמות המבוקשת (כן/לא) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | מצלמה קידמית | 3 |  |
|  | תעוד מצלמת קידמית על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | NVR | 3 |  |
|  | תעוד NVR על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | עמדת שליטה ברכב | 3 |  |
|  | תעוד עמדת שליטה ברכב על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | ערכה ניידת לשוטר | 3 |  |
|  | תעוד ערכה ניידת לשוטר על פי הנידרש בסעיף ‏4.4.2.9.1 וסעיפים קטנים ‏‏6.2.2 ו ‏6.2.3 | 3 |  |
|  | כל האביזרים הנידרשים להפעלה וביצוע הבדיקות |  |  |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

      - התארגנות ל המשך ביצוע POC [S]

- שלב ההתארגנות להמשך ביצוע POC ייוחד להצגה כוללת של הפיתרון המוצע וליבון והבנת דרישות המכרז לקראת המשך ביצוע POC . לצורך כך בתחילתו של שלב ההתארגנות יפגשו נציגי המשטרה עם נציג הזוכה המותנה ונציגי היצרן למספר פגישות התנעה שיארכו על פני עד שלושה ימי עבודה.

- במהלך פגישות ההתנעה :

  - יגובשו על ידי משטרת ישראל סקרי הדרישות המפורטים בסעיף ‏4.3.9

  - מנהל הפרוייקט של היצרן יהיה נוכח בפגישת ההתנעה.

  - מומחי היצרן יהיו נוכחים בסקר הדרישות - SRR.

  - בתום פגישות ההתנעה משטרת ישראל בשיתוף הזוכה המותנה ומומחי היצרן יכינו מסמך סיכום לסקר הדרישות המשקף את ההבנות שהיגיעו אליהם במהלך הסקר בהקשר לדרישות.

- כחודש לאחר  פגישת ההתנעה וגיבוש ואישור סקר הדרישות ובמועד שימסר בכתב לזוכה המותנה על ידי משטרת ישראל הזוכה המותנה ימסור את

  - כל רכיבי התוכנה למשטרת ישראל לביצוע המשך בדיקות POC

  - יישום ה Setup ל NVR כשהוא מותקן ומתפקד על שני מחשבים ניידים

- עד למועד מסירת רכיבי התוכנה והחומרה למשטרת ישראל הזוכה המותנה נידרש:

  - להשלים ולהתאים את רכיבי התוכנה לדרישות משטרת ישראל כפי שמפורטות במסמכי המכרז וההבנות שהושגו בסקר ה SRR .

  - להכין את ההדרכות למומחי משטרת ישראל שינתנו לא יאוחר מתום היומיים הראשונים של שלב המשך בדיקות POC כמפורט בסעיף ‏4.3.3.3 סעיף קטן ‏2.

  - למסור רכיבי החומרה אותן נידרש למסור למשטרת ישראל מיד ולא יאוחר מתום היום הראשון של שלב המשך בדיקות POC כמפורט בסעיף ‏4.3.3.3 סעיף קטן ‏1.

- ביצוע כל הפעילויות המפורטות לעיל לשביעות רצון משטרת ישראל הינו תנאי להתחלת תהליך הבדיקות המתוכננות.

- אי עמידה בדרישות ו/או חריגה מלו"ז הנדרשים ללא אישור בכתב של משטרת ישראל עלול לפסול את המציע ולבטל את הכרזתו כזוכה מותנה.

      - המשך ביצוע POC [S]

בשלב המשך בדיקות POC יתבצעו כל הבדיקות המפורטות במסמך ה POC ובכפוף להחלטת משטרת ישראל למעט אלה שבוצעו בשלב המקדמי.

אופן בדיקת המערכת מפורט במסמך ה POC

שלב זה ימשך עד  25 ימי עבודה . משטרת ישראל שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי בשינוי ו/או דחיית מועד כלשהו מהמועדים האמורים ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

לענין זה ראה הרחבה בפרק 0 שלב ד' POC

בשלב זה ייתייצב הזוכה המותנה ביחד עם ניציגי היצרן במתקן משטרת ישראל אליו יזומן

לצורך ביצוע ה POC .

- הזוכה המותנה ימסור בנוסף לרכיבי חומרה שמסר ביחד עם מסמכי המענה 6 ערכות כמפורט בהמשך. כל ערכה תכלול

  - מצלמה קידמית

  - NVR

  - עמדת שליטה ברכב 2 יחידות

  - ערכה ניידת לשוטר 2 יחידות

  - כבלים ואביזרים נוספים

  - תעוד טכני של כל רכיבי החומרה

  - את כל ציודי הבדיקה והכלים הנדרשים לביצוע תחזוקה בסיסית כפי שהיציע במכרז – בכמות אחד מכל סוג

  - כל התעוד הטכני הנדרש לשם הפעלה וביצוע בדיקות לרכיבי החומרה והתוכנה.

- הזוכה המותנה יבצע את ההדרכות הבאות למומחי משטרת ישראל על מנת שיוכלו להשלים את ה POC.

  - הדרכת מומחי תוכנה של משטרת ישראל כמפורט בסעיף     ‏4.4.2.10.4   סעיף קטן   ‏5

  - הדרכת מומחי אבטחת מידע של משטרת ישראל כמפורט בסעיף ‏4.4.2.10.4    סעיף קטן ‏‏6

- הזוכה המותנה ביחד עם מומחי היצרן יסייע למשטרת ישראל ככל שיידרש בהתקנת רכיבי החומרה והתוכנה שיאפשרו ביצוע הבדיקות

- הזוכה המותנה ומומחי היצרן ישתתפו בסקר המוכנות לביצוע ה POC כמפורט בסעיף ‎4.3.9

- מומחי היצרן ישהו בארץ מתחילת הPOC ועד לסיומו. הזוכה המותנה יקבל ממשטרת ישראל הודעה בכתב על סיום הPOC  לא יאוחר ממועד אישור מסמך הסיכום כמפורט בסעיף  ‎4.3.9

- ביצוע כל הפעילויות המפורטות לעיל לשביעות רצון משטרת ישראל הינו תנאי להמשך התהליך.

- אי עמידה בדרישות ו/או חריגה מלו"ז הנדרשים ללא אישור בכתב של משטרת ישראל עלול לפסול את המציע ולבטל את הכרזתו כזוכה מותנה.

    - תכנית עבודה להתארגנות להקמה [M]

שלב זה יחל לאחר הכרזת זוכה סופי.

זהו שלב מקדים לשלב ההקמה ולעליה לאויר – הפעלת המערכת עם קבוצת המשתמשים הראשונה מתוך מנה א'

הפעילות תחל מיד עם הכרזת הזוכה המותנה  כזוכה סופי ותמשך לכל היותר 20 ימי עבודה.

פעילות עיקרית בשלב זה והאחראי לביצועה :

- הכנת תכנית עבודה מפורטת המתכנסת ללו"ז שנקבע במסמכי המכרז לכל משימות הזוכה ומשטרת ישראל עד להפעלה מבצעית מלאה. תכנית העבודה תוכן על ידי משטרת ישראל

- סקר הצגת תכנית עבודה וניהול סיכונים . בסקר יהיו נוכחים צוות הזוכה לרבות קבלני משנה ,הגורם הבכיר בהנהלת הזוכה לו כפוף מנהל הפרוייקט מטעמו ונציגי משטרת ישראל.

- אספקת רכיבי תכנה  חומרה למנה א'- ספק זוכה

- התקנת רכיבי התוכנה ושילובם במערכות משטרת ישראל – משטרת ישראל

- התקנת רכיבי חומרה ברכבים ותחנות עבור עבור קבוצת משתמשים ראשונה מתוך מנה א' – משטרת ישראל

- אספקת ערכות הדרכה - ספק זוכה

- אספקת אמצעי הדרכה לכיתות הדרכה – ספק זוכה

- סיוע וליווי התקנת רכיבי החומרה ואינטגרציה של חדרי ההדרכה  - ספק זוכה

- הדרכת לפחות שתי קבוצות מטמיעים - ספק זוכה

- ביצוע תכנית ההדרכות כמפורט בסעיף ‏4.4.2.9.4 -מעבר להדרכות החובה שנדרשו לשלב ה POC – ספק זוכה.

- הסמכת טכנאי משטרת ישראל כמפורט בסעיף ‏4.4.2.9.4 – ספק זוכה.

- הדרכת קבוצת משתמשים ראשונה מתוך מנה א' – משטרת ישראל

- הגדרה ואיפיון מפרטים כמוגדר במסמכי המכרז לשלב זה לרבות

  - מבנה דוח בקרת שרות

  - מבנה טופס תקלה

  - מבנה דוח תקלה – תחקיר

  - דוחות מתוך כלי רישום פניות ותקלות חומרה של הספק זוכה

  - פרטי רישום פניות ותקלות חומרה

- ביצוע הדוחות שיוגדרו בסעיף קטן  ‏13 לעיל.

- הצגת אישור הסמכת מעבדות וטכנאים כנדרש בסעיף ‏4.4.3.16.5

- אישור סקר מוכנות להקמה – אבן דרך לתשלום.

    - תכנית עבודה לשלב ההקמה [M]

      - כללי [I]

שלב ההקמה הינו קריטי להצלחת המשך ההצטיידות ומשמש את משטרת ישראל לבחינת תהליכי העבודה, רכיבי החומרה והתוכנה שסופקו ואופן שילובם במערכת משטרת ישראל.

שלב ההצטיידות הבא יחל כאשר יתוקנו ליקויים וייושמו הלקחים העיקריים על פי התוכנית שתסוכם ומשטרת ישראל תאשר בכתב אבן דרך של הפעלה מבצעית מלאה.

השלב יחל לאחר אישור סקר מוכנות להקמה וימשך כחודשיים עד להשלמתו והכרזה על הפעלה מבצעית מלאה.

      - שלבים עיקריים בתהליך ההקמה [M]

- עליה לאויר – הפעלת המערכת – משטרת ישראל.

- ליווי קבוצת משתמשים ראשונה – משטרת ישראל.

- השלמת תוכנית ביצוע הדרכות כמפורט בסעיף ‏4.4.2.10.3– ספק זוכה.

- סבבים – אחריות משטרת ישראל - הכוללים:

  - בדיקה, ניפוק והתקנת אביזרים נלווים בתחנות וברכבים.

  - הדרכת משתמשים

  - ליווי והטמעה

  - איסוף תובנות – תו"ל, טכני, תחזוקתי

- הכנת מסמך תובנות – משטרת ישראל.

- נוכחות בארץ ליווי  ותמיכת מומחי היצרן בשלב ההקמה על פי הנידרש במסמכי המכרז.

- סיכום עם הספק זוכה של מסמך איפיון ותכנית עבודה לתיקונים ברכיבי תוכנה ליקויים ברכיבי חומרה.

- סיכום עם הספק זוכה של תכולת שו"שים תכנית עבודה.

- ביצוע ואישור סקר לקחים והערכות להמשך הפרוייקט.

- ביצוע ואישור סקר מוכנות להפעלה מבצעית. – אבן דרך לתשלום כמפורט בסעיף ‏4.3.7‏4.3.7.

      - מחוייבויות נוספות של הספק זוכה [M]

בנוסף למחוייבויות המפורטות לעיל  :

- צוות הספק הזוכה ומומחי היצרן יתנו מענה מידי לכל תקלת תוכנה או חומרה שתוגדר על ידי משטרת ישראל כתקלה קריטית.

- צוות הספק זוכה ומומחי היצרן (כשאינם בארץ, באמצעות וידאו קונפרנס) ישתתפו בפגישות הפקת לקחים וניתוח תקלות על ידי משטרת ישראל.

      - תבחינים לאישור הפעלה מבצעית מלאה [M]

אישור הפעלה מבצעית מלאה יקבע על ידי משטרת ישראל על פי עמידת הזוכה בכל התבחינים הבאים:

- כל רכיבי החומרה פעלו ,על פי הגדרת הדרישות במכרז וסיכומים אחרים שנעשו עם הספק זוכה.

- כל רכיבי התוכנה פעלו ,על פי הגדרת הדרישות במכרז וסיכומים אחרים שנעשו עם הספק זוכה.

- הספק זוכה ומומחי היצרן תמכו וסייעו למשטרת ישראל בביצוע שלב ההקמה לשביעות רצונה המלאה של משטרת ישראל.

- מומחי היצרן שהו בארץ על פי דרישת משטרת ישראל.

- הספק הזוכה ביצע ומשטרת ישראל אישרה את כל ההתחיבויות שסוכמו איתו להשלמה עד לשלב זה.

    - תכנית עבודה להמשך הצטיידות

המשך מימוש כל מחויבויות הזוכה ,המשך אספקות רכיבי חומרה בקצב  שיידרש על ידי משטרת ישראל.

    - אבני דרך מחייבות לתשלום [M]

הספק זוכה יהיה מחויב באופן קשיח לאבני הדרך העיקריות בשלב ההתארגנות להקמה ובשלב ההקמההבאות:

|  | אבן דרך | תנאים לאישור | שבועות מהכרזת זוכה סופי | אחוז תשלום מתוך התשלום המלא לאספקה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| א | התארגנות להקמה | אישור סקר מוכנות להקמה | לא יאוחר מ 4 שבועות | 75% |
| ב | הפעלה מבצעית מלאה | כאמור בסעיף ‏4.3.5.4 | לא יאוחר מ 12 שבועות | השלמה ל 100 אחוז מהתשלום המלא |

מבחינת משטרת ישראל, המועדים הנ"ל הנם הקובעים לצורך האספקה, ואישור אבן הדרך מהווה אישור לתשלום עבור שלב זה על פי המוסכם במסמכי המכרז.

.

    - פיצוי מוסכם על אי עמידה באבני דרך בשלב ההקמה [M]

במידה ויאחר הספק זוכה בעמידה באבני הדרך המפורטות בסעיף ‏4.3.7 ומועדי הסקרים כמפורט בסעיף ‏4.3.9, ללא קבלת אישור והסכמה בכתב ממשטרת ישראל לפחות שבוע לפני מועד האספקה המתוכנן של אבן הדרך, יופעל מודל הפיצוי המוסכם שלהלן:

| הערות | קנס (₪) | איחור כעמידה באבן דרך לתשלום בשלב ההקמה | אבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
| הפיגור ייחשב מהמועד המקורי המיועד לאספקת אבן הדרך, אלא אם נקבע מועד חלופי מראש לאספקת אבן דרך זו, שאושר על ידי משטרת ישראל בכתב. | 15000 | על כל שבוע איחור | אבן דרך |

    - סקרי בחינה ואישור מחייבים [M]

במענה לסעיף זה ימלא המציע את הטבלה הבאה

|  |  | מקובל עלי/אבצע | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | הזוכה יהיה מחויב לעמוד בסדרה של מפגשים מחייבים וסקרי בחינות ואישורים, לאחר הכרזתו כזוכה/זוכה מותנה על פי טבלת סקרים מחייבים כמפורט להלן בכדי לקבל אישור לביצוע האספקות . |  |  |
|  | אישור הסקרים מהווה תנאי הכרחי לאישור אבן דרך . |  |  |
|  | פרטים סופיים של הסקר יסוכמו עם הזוכה במהלך העבודה. |  |  |
|  | סקר יוכל להתמשך על פני יותר מפגישה אחת |  |  |
|  | מצגות ומסמכים שיוצגו ויהיו בסיס לסקר יוכנו על ידי הזוכה/זוכה מותנה ככל שיידרש ימסרו למשטרת ישראל לפחות שלושה ימי עבודה לפני המועד שיקבע לסקר. |  |  |
|  | הזוכה/זוכה מותנה יספק מסמכים ומצגות מעודכנים ומתוקנים על פי הערות והתייחסות משטרת ישראל בזמן ולאחר הסקר או קיום סקר חוזר על פי החלטת משטרת ישראל. |  |  |
|  | הזוכה/זוכה מותנה יבצע את הסקרים במועדים שיקבעו על ידי משטרת ישראל |  |  |
|  | הזוכה/זוכה מותנה יוודא זימון כל הגורמים הרלוונטיים לסקר כפי שיידרש על ידי משטרת ישראל. |  |  |
|  | הזוכה/זוכה מותנה יפיץ את כל החומר המעודכן הרלוונטי ששימש לסיכום הסקר לרשימת תפוצה שתקבע בתאום משטרת ישראל. |  |  |

טבלת סקרים/מפגשים מחייבים

| הערות | תנאי לקבלת אישור | תוצרים נדרשים מהזוכה /זוכה מותנה/משטרת ישראל | סקר/מפגשים | שלב |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| המפגש יבוצע ביום העבודה הראשון בו יזומן הזוכה המותנה לשלב "ההתארגנות להמשך ביצוע POC " | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | - הצגת צוות הפרויקט לרבות קבלני משנה ומומחים מקצועיים ומומחי היצרן. - הצגת הפתרון המוצע על ידו לפרוייקט – מרכיבי חומרה, תוכנה וכד' | התנעה | התארגנות ל POC |
| הסקר יערך לא יאוחר מיום העבודה השני של תחילת שלב "ההתארגנות להמשך ביצוע POC ". במידת הצורך יתנהלו מספר מפגשים לסיכום ההבנות | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | - הצגת דרישות המכרז כפי שהבין אותם הזוכה. מטרת מפגשי הסקר היא לוודא שהדרישות מובנות ומשקפות את מסמכי המכרז. - משטרת ישראל תכין מסמך בשיתוף הזוכה המותנה המשקף את הדרישות לביצוע רכיבי התוכנה על פי המפורט במכרז וההבנות שהיגיעו אליהם בתהליך הסקר | דרישות SRR |  |
| הסקר יערך לא יאוחר מתום יום העבודה החמישי לאחר תחילת שלב המשך ביצוע POC . | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | - בוצעו כל ההדרכות שנידרשו למומחי התוכנה ואבטחת המידע. - נמסרו רכיבי התוכנה - נמסרו ערכות החומרה והתעוד - רכיבי החומרה והתוכנה מותקנים במשטרת ישראל באופן שמאפשר בדיקתם - הזוכה המותנה יספק תעודות המאשרות ביצוע השתלמות המומחים מטעמו (אם בחר להעמיד כאלה) כנידרש בסעיף ‎‏4.2.3.3.2 | מוכנות לביצוע POC | המשך ביצוע POC |
| הסקר יערך לא יאוחר מתום 25 ימי עבודה לאחר תחילת השלב | אישור המסמך על ידי ועדת מכרזים | מסמך סיכום שיוכן על ידי משטרת ישראל המפרט את תוצאות בדיקת ה POC וציון האיכות הסופי של הזוכה המותנה. | סיכום POC |  |
| סקר יערך לא יאוחר מתום השבוע הראשון לאחר אישור זוכה סופי | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | הצגת תכנית ניהול סיכונים ותכנית עבודה מפורטת, על ידי משטרת ישראל , עד לסיום שלב ההקמה המתכנסת ללו"ז שנקבע במסמכי המכרז | תכנית עבודה וניהול סיכונים לפרוייקט | התארגנות להקמה |
| סקר יערך לא יאוחר מתום השבוע הרביעי לאחר אישור זוכה סופי. | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | - חדרי הדרכה הותקנו וערוכים לביצוע הדרכות משתמשים - ערכות הדרכה סופקו - בוצעה הדרכה לפחות לשתי קבוצות מטמיעים ומדריכים - אספקת רכיבי התוכנה - אספקת רכיבי חומרה וחלפים למנה א' - ספק זוכה ביצע במערכות רישום הפניות והתקלות שלו את כל ההתאמות שסוכמו והכין את דוחות הבקרה שנדרשו. - מסירת תעודות הסמכה למעבדות וטכנאים של מעבדות הזוכה - השלמת ביצוע כל הפעילויות שנדרשו לשלב זה לשביעות רצון משטרת ישראל. | מוכנות להקמה |  |
| הסקר יערך לא מתום השבוע הרביעי לאחר מועד העליה לאויר. נדרשת נוכחות מומחי היצרן | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל. | - לקחים ותכנית למימושם – תוכנה,חומרה,תחזוקה,קשר עם יצרן,תמיכה וליווי הספק זוכה. | לקחים והערכות להמשך הפרוייקט | הקמה |
| הסקר יערך לא יאוחר מתום השבוע השמיני לאחר תחילת שלב ההקמה. | אישור בכתב של ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל על קבלת כל התוצרים מהווה אישור הפעלה מבצעית מלאה. | - מערכת מותקנת ומופעלת מבצעית, כולל כל מרכיביה על פי מפרטי המערכת שאושרו. - אישור סיום ביצוע כל ההשגות והפעולות המתקנות שנדרשו, השלמת ביצוע כל תכנית ההדרכות ,השלמת כל מסמכי התעוד ונהלים שהספק זוכה התחייב לבצעם. - הספק זוכה יציג את כל הפעולות שנקט למימוש הלקחים כפי שפרט בתכנית שהכין בסקר הקודם. - הספק זוכה יפרט את הצעדים שנקט על מנת להבטיח אספקות בלו"ז המתוכנן. | מוכנות להפעלה מבצעית מלאה |  |

  - אספקות[I]

סעיף זה מפרט וממפה את האספקות הנדרשות מהזוכה במהלך מחזור החיים של הפרויקט.

הסעיף מכיל תרשימים וטבלאות שתכליתן להבהיר באופן חד ערכי את האספקות והיבטים פרויקטליים שונים הנוגעים להן.

    - מפת אספקות[I]

התרשימים שבסעיף זה נועדו להציג את יחסי הגומלין הלוגיים בין רכיבי האספקות בפרויקט.

באיור2  מוצג תרשים היררכי של אספקות הפרויקט.

מפת האספקות הנה הבסיס לתיאור של המפרט הטכני וכן, של פרק 5. מומלץ לקרוא ולהבין אותה היטב כמפתח להבנת הפרויקט כולו. מודגש שרכיבי המשנה במפת האספקות אינם מהווים את הרשימה הסופית והכוללת ואינם מכוונים לפתרון טכני מסוים. המפה מהווה מסגרת על פיה יתכנן המציע בפועל, לרבות הוספה של רכיבים שלא באו לידי ביטוי במפה המוצגת.

איור2 - מפת האספקות בפרויקט

    - מערכת מצלמות רכב [M]

      - אישור אספקות [I]

אספקה תחשב למסופקת רק לאחר שניבדקה על ידי משטרת ישראל וניתן אישור בכתב של מנהל הפרוייקט במשטרת ישראל או גורם אשר הוסמך על ידו המאשר את תקינות הטובין לרבות תכולה ומועד האספקה כמפורט בסעיף ‏4.6.5.

      - אחריות לרכיבי חומרה [M]

כל רכיבי החומרה יסופקו עם שנתיים אחריות.

      - כמויות וזמני אספקה [M,S]

הספק זוכה מתחייב :

- לספק למשטרת ישראל רכיבי חומרה בתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף ‏4.5.1.1 מיום הוצאת הזמנה חתומה.

- הספק מתחייב כי יש לו את היכולת לספק בפרק הזמן האמור את הכמויות המפורטות כדלהלן

  - מצלמה קדמית בכמות של לפחות 100 יחידות.

  - עמדת שליטה ברכב בכמות של לפחות 100 (ככל שבחר הזוכה לספק מימוש בחומרה של הדרישה)

  - ערכה ניידת לשוטר בכמות של לפחות 200.

  - NVR בכמות של לפחות 100 בחודש.

- יובהר כי כמות האספק בפועל תהיה בהתאם לקבלת הזמנה חתומה.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- יספק הצהרת מנכ"ל היצרן המגבה התחייביות  אלה.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: _____

      - NVR [M]

ה NVR יסופק עם רכיב ה GPS העונה על הדרישות שהוגדרו בפרק 3 למסמכי המכרז כאשר הוא מחובר/מותקן ב NVR .

ה NVR יקונפג באמצעות  יישום ה Setup כך שיפעיל צילום יזום של המצלמה הקידמית כאשר יחצה סף מהירות של 90 קמ"ש.

      - כבלים ואביזרים נוספים [M]

הזוכה יספק את הכבלים והאביזרים הנוספים לרבות שנאים הנדרשים להתקנה והפעלה של כל אחד מרכיבי החומרה על פי הדרישה ועל פי המענה שפרט בפרק 3 למסמכי המכרז.

הכבלים והאביזרים הנוספים המתאימים לכל אחד מרכיב חומרה יסופקו ביחד עם כל רכיב חומרה ואספקתם תאושר רק אחרי בדיקתם על ידי משטרת ישראל.

      - עמדת שליטה ברכב [S]

ככל שבחר לספק את הדרישה באמצעות יישום שיותקן על הטבלט ברכב. יספק את התוכנה על גבי מדיה מגנטית עם ישום התקנה וקינפוג.

ללא קשר לאופן מימוש הדרישה בחומרה או בתוכנה יספק את הפיתרון שהציע ביחד עם עם כל התיעוד הרלוונטי  המוגדר בסעיף  ‏4.4.2.11.1  סעיף קטן ‏6.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע מצביע על עמידה בדרישה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

      - ערכה ניידת לשוטר [M]

כל ערכה תסופק עם כל התעוד המוגדר בסעיף  ‏4.4.2.11.1  סעיף קטן ‏6.2.1

      - מחשב נייד להרצת ישום Setup ל NVR [M]

כל מחשב שיסופק יכלול את  ישום Setup ל NVR וכל רכיבי התוכנה הנידרשים כאשר הם מותקנים על עליו  ומאפשרים את הפעלת הישום באופן מלא ותקין.

רישויים לרכיבי תוכנה נוספים המותקנים על המחשב לצורך הרצת הישום ,שאינן קינין הזוכה ונידרש עבורם רישוי יסופקו על ידי הזוכה.

האספקה תכלול גם :

- מטען מתאים לסוללת המחשב.

- תעוד היישום

- תעוד המסופק על יצרן המחשב/טבלט.

- רישויי תוכנה

      - רכיבי תוכנה[M]

כל רכיבי התוכנה לרבות תיקוני HOT Fix יסופקו כשהם "ארוזים" בתוך כל אחת מערכות ההתקנה שנידרש לספק על פי הסביבות המוגדרות במפרט הטכני.

כל רכיבי התוכנה יקבלו אישור אספקה רק לאחר שבוצעו בהם כל התיקונים וההתאמות שיסוכמו עם הספק זוכה ,ייבדקו יותקנו ויפעלו לשביעות רצונה המלא של משטרת ישראל

רכיבי תוכנה לרבות כאלה שעברו תיקון/שינוי התאמה אצל היצרן יעברו בדיקות אבטחת מידע כמפורט בפרק 2.19 .

רכיבי התוכנה יבדקו בתהליכים המוגדרים בסעיף ‏4.6.5

רכיבי תוכנה יסופקו  על גבי מדיה מגנטית.

      - רישויי תוכנה [M]

כל רכיבי התוכנה שיסופקו למשטרת ישראל יהיו בעלי רישוי Enterprise שהשימוש בהם אינו מוגבל בכל דרך לרבות בזמן, מספר המשתמשים ,מחשבים אתרים של משטרת ישראל וכד'.

      - תמיכה כוללת בלקוח [M]

        - תעוד [M,S]

- הזוכה יספק למשטרת ישראל את כל התעוד הנדרש לתפעול ותחזוקה שוטפת של הפרוייקט. מועד אספקת התיעוד יהיה מועד האספקה של הרכיב לו נדרש התיעוד (חומרה, תוכנה וכו') למעט אם צויין במפורש אחרת

- תעוד ימסר לבדיקה ואישור משטרת ישראל ויחשב למסופק רק כאשר אושר בכתב על ידי משטרת ישראל.

- כל המסמכים שיסופקו יהיו מנוהלי תצורה ומבוקרים ויציינו את גירסת ומהדורת המוצר אליו מתייחס המסמך.

- כל התעוד יסופק בשפה העיברית אלא אם צויין אחרת.

- כל התעוד יסופק גם על גבי מדיה דיגיטאלית.

- התעוד שיסופק יכלול לפחות:

  - תעוד רכיבי תוכנה (יכול להיות באנגלית או עברית)
התעוד שיסופק יכלול לפחות את המרכיבים הבאים

    - מפרט טכני של כל אחד מרכיבי התוכנה

    - תאור כללי, מבנה קלט/פלט

    - תנאים שונים להפעלת הרכיב

    - סטטוסים שמחזיר הרכיב במצבים שונים

    - אופן השילוב בכל תשתית טכנולוגית נדרשת

    - תעוד תקלות נפוצות ופיתרונן

  - תעוד רכיבי חומרה

    - תעוד למשתמש לכל אחד מרכיבי החומרה

      - מדריך למשתמש קצה.  יפרט את אופן השימוש וההפעלה של כל אחד מרכיבי החומרה

      - מדריך מקוצר להפעלת עמדת השליטה וערכה הניידת לשוטר עבור משתמש הקצה – על גבי כרטיס שאינו רגיש לרטיבות ומידותיו לא יעלו על 7 על 6  ס"מ.

    - תעוד תקלות נפוצות ופתרונן.

    - תעוד טכני לרכיבי חומרה

      - התעוד המפורט בסעיף זה יכול להיות באנגלית או בעברית בלבד.

      - מפרטי יצרן.

      - מדריך למשתמש.

      - הוראות התקנה

      - הוראות הפעלה

- הזוכה יספק תעוד נוסף שידרש על ידי משטרת ישראל במהלך התקנת המערכת והגדרת רכיביה.

- כמויות לרכיבי תעוד מודפסים.

  - כל התעוד לרכיבי תוכנה המפורט בסעיף ‏4.4.2.8.1 סעיף קטן ‏6.1 יסופק בשני עותקים

  - כל התעוד למשתמש המפורט בסעיף  ‏4.4.2.8.1 סעיף קטן ‏6.2.1 יסופק ביחד עם כל עמדת שליטה ברכב

  - כל התעוד הטכני לרכיבי חומרה המפורט ב ‏4.4.2.8.1 סעיף קטן ‏6.3 יסופק בשני עותקים.

  - כל התעוד בפורמט דיגיטלי יסופק בשני עותקים כל אחד על מדיה דיגיטאלית נפרדת.

במענה לסעיף זה:

- יציין המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- יפרט תעוד נוסף אותו יספק על מנת לאפשר את תחזוקת המערכת על ידי משטרת ישראל.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

      - הדרכות [I]

        - כללי [I]

- ככלל ,הדרכות למשתמשי קצה ותהליכי הטמעה וליווי מקרוב של משתמשי קצה ביחידות המשטרה במסגרת הפרוייקט ולכל אורך חיי המערכת ,יעשו באחריות משטרת ישראל ועל ידי גורמי הדרכה משטרתיים או חיצוניים מטעמה ועל פי החלטתה הבלעדית.

- באחריות הספק זוכה להדריך את המדריכים והמטמיעים של משתמשי הקצה ולספק למשטרת ישראל עזרי הדרכה שונים על מנת לאפשר למשטרת ישראל לבצע את ההדרכות וההטמעות כאמור לעיל.

- באחריות הספק זוכה להדריך את מומחי משטרת ישראל בתחום התכנה, החומרה, אבטחת מידע ותשתיות בכל הקשור לשימוש ברכיבי התכנה שסיפק תכונותיהם ואופן שילובם בטכנולוכיות השונות שנדרשו.

        - דרישות כלליות [M]

- הזוכה יערך להדרכה במספר מחזורים בתקופת ההקמה

- הזוכה ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי להכנת תוכנית ההדרכה וניהולה המלא.

- הדרכה פרונטלית של עובדים תעשה בקבוצה שלא תעלה על 20 עובדים בכל פעם.

- בסיום כל הדרכה יבצע הזוכה בחינה להערכת רמת ההטמעה של החומר הנלמד.

- הזוכה יבצע על חשבונו הדרכה חוזרת לעובדים שלא עמדו ברמת הטמעה של  לפחות 80%.

- תכנית ההדרכה תכלול תמהיל קורסים מתאים לבעלי תפקידים שונים מומחים מקצועיים של משטרת ישראל ,מדריכים ומטמיעים לכל רכיבי החומרה  כמפורט בהמשך.

- המדריכים לנושאים השונים יכירו היטב את נושאי ההדרכה.

- המדריכים יהיו בעלי ניסיון של הדרכה אחת לפחות בנושאים שידריכו.

- כל ההדרכות יבוצעו בשפה העברית.

- מצגות המיועדות להבהרת החומר הנלמד יוכלו להיות באנגלית ובלבד שיוצגו על ידי מדריך בשפה העברית.

- הדרכות יכללו גם היבטי תרגול מעשי של החומר הנלמד.

- בכל הדרכה שיקיים הזוכה הוא יספק על חשבונו וכחלק מההדרכה חומר מודפס בעיברית שיסייע לתלמיד בעת השיעורים לרבות עותקים של מצגות וכו'

- הזוכה יעמיד את  אמצעי ההדרכה לכיתות הדרכה כמפורט בסעיף  ‏4.4.2.11 עבור הדרכות שיבצע למנהלים ומומחי משטרת ישראל בשלב ה POC

        - תכנית ביצוע ההדרכות [M]

- הדרכות למומחי תוכנה ואבטחת מידע של משטרת ישראל ינתנו כחלק מתהליך המשך ביצוע ה POC כנידרש בסעיף ‏4.3.3.3.

- הדרכות נוספות נוספות ,מעבר לאלה שינתנו במהלך ה POC ,כמפורט  בטבלה  ינתנו על על ידי הזוכה יחלו לא יאוחר מתחילת השבוע השלישי של ההתארגנות להקמה ויסתיימו לא יאוחר מתום השבוע הראשון של ההקמה.

- הדרכות למדריכים ומטמיעים ינתנו על ידי הזוכה בסמוך להכרזתו כזוכה על מנת להבטיח עמידה בלו"ז הפרוייקט.

- ההדרכות לעיל והדרכות נוספות כל שידרשו יבוצעו במועדים ובאתרים שיקבעו על ידי משטרת ישראל.

טבלת ההדרכות להלן :

- משקפת את דרישת משטרת ישראל להיקפי ההדרכות במהלך שלב ההתארגנות להקמה וההקמה מעבר לדרישת החובה להדרכות בשלבי ה POC כמפורט בסעיף ‏4.3.3.3

- היקף השעות המינימלי הנדרש לביצוע כל הדרכה מפורט בטבלה.

| שם ההדרכה | מספר משתתפים במחזור | מספר מחזורים נדרש | היקף מינימלי בשעות הדרכה ( שעת הדרכה =50 דק' לימוד) | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הדרכת מדריכים ומטמיעים | 20 | 3 | 8 |  |
| הדרכת מומחי חומרה | 20 | 1 | 8 |  |
| הדרכת מומחי תוכנה | 20 | 2 | 8 |  |
| הדרכת מומחי אבטחת מידע | 20 | 1 | 3 |  |
| הסמכת טכנאי משטרת ישראל | 5 | 1 | 20 |  |

        - הדרכות נידרשות [M,S]

- הדרכת מדריכים ומטמיעים אשר יעבירו לשוטרים את ההדרכה הנדרשת לשימוש במערכת.

  - בסיום ההדרכה יכירו המודרכים היטב את תכונות כל אחד מרכיבי החומרה ואופן השימוש בהם. ככל שמומשה הדרישה לעמדת שליטה באמצעות תוכנה יכירו ויתרגלו  המודרכים את השימוש בעמדת השליטה.

  - במהלך ההדרכה יתרגלו את השימוש בהם

  - אופן החיבור של מרכיבי המערכת וקשרי הגומלין בינם .

  - אופן ההפעלה של מצלמה קדמית

  - אופן ההפעלה של יחידת השליטה ברכב וערכה ניידת לשוטר

  - החיווים השונים המוצגים /מושמעים במצבי עבודה שונים ובהתרחשות אירועים שונים

  - תקלות נפוצות ואופן ההתגברות עליהם

- הדרכת מומחי חומרה

  - בסיום ההדרכה יכירו המודרכים היטב את

    - המבנה הפנימי (מודולים מרכזיים) של כל אחד מרכיבי החומרה

    - הקשרים בין המודולים השונים

    - נתונים טכניים שונים

    - ציוד הבדיקה .

    - את אופן הטיפול והתיקון של תקלות שכיחות

    - תכונות המרכיבים המרכזיים – פיזיות, חשמליות ואחרות

    - תרגול החלפת רכיבים תקולים וכד'

    - הכרה ותרגול השימוש בציוד הבדיקה

    - תקלות נפוצות ופתרונן

- הסמכת טכנאי מעבדה של משטרת ישראל

  - ההסמכה תעשה כמפורט בסעיף ‏4.4.3.16.5

  - בסיום התהליך הטכנאים ומעבדת משטרת ישראל יוסמכו לתקן את כל רכיבי החומרה שיסופקו על ידי הזוכה על פי נהלי היצרן.

  - טכנאים יוכשרו בין היתר להוציא את רכיב הזיכרון מה NVR– ככל שהדבר אפשרי מבלי לפגוע בו.

  - תיקון רכיבי חומרה על ידי טכנאי משטרת ישראל שהוסמכו לכך:

    - לא יפגעו בתוקף האחריות

    - לא יפחיתו או יבטלו את אחריות הזוכה לביצוע מלא של הסכם התחזוקה

- הדרכת מומחי תכנה

  - בסיום ההדרכה יכירו המודרכים היטב את כל רכיבי התוכנה שמסופקים על ידי הזוכה לרבות עמדת השליטה ככל שמומשה בתוכנה.

  - הסבר מפורט על כל רכיב תוכנה לרבות

    - תפקידו

    - מבנה קלט פלט

    - סטטוסים שונים

    - אופן שילוב בתשתיות טכנולוגיות שנדרשו במכרז

    - תקלות נפוצות ופתרונן

- הדרכת מומחי אבטחת מידע

  - בסיום הדרכה זו יכירו המודרכים היטב את כל היבטי אבטחת המידע שנדרשו במכרז

    - איומי אבטחת מידע

    - כיצד נוטרלו נושאים שנדרשו במכרז לרבות תקשורת, גישה של משתמשי קצה לפרמטרים וכד'

    - כיצד מתמודים רכיבי החומרה עם האיומים השונים

    - כיצד מתמודדים רכיבי תוכנה עם איומים שונים

במענה לסעיף זה:

- יכתוב המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- יפרט כיצד יערך לביצוע ההדרכות לרבות מקורות לגיוס מדריכים ,הכשרת המדריכים, עזרי הדרכה

- המציע ימלא הטבלה הבאה:

|  |  | מקובל עלי ואבצע (כן/לא) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אערך להדרכה במספר סבבים |  |  |
|  | אמנה עובד מטעמי שיהיה אחראי להכנת תוכנית ההדרכה וניהולה המלא. |  |  |
|  | הדרכה פרונטלית של עובדים תעשה בקבוצה שלא תעלה על 20 עובדים בכל פעם. |  |  |
|  | בסיום כל הדרכה אבצע בחינה להערכת רמת ההטמעה של החומר הנלמד. |  |  |
|  | אבצע על חשבוני הדרכה חוזרת לעובדים שלא עמדו ברמת הטמעה של לפחות 80%. |  |  |
|  | תכנית ההדרכה תכלול תמהיל קורסים מתאים לבעלי תפקידים שונים מומחי תכנה ,מדריכים לנושאי יחידות הקצה והתקנים נלווים כמפורט בטבלה |  |  |
|  | המדריכים לנושאים השונים יכירו היטב את נושאי ההדרכה. |  |  |
|  | המדריכים יהיו בעלי ניסיון של הדרכה אחת לפחות בנושאים שידריכו. |  |  |
|  | כל ההדרכות יבוצעו בשפה העברית. |  |  |
|  | מצגות המיועדות להבהרת החומר הנלמד יוכלו להיות באנגלית ובלבד שיוצגו על ידי מדריך בשפה העברית. |  |  |
|  | חומרי הדרכה יועברו לאישור משטרת ישראל ואבצע בהם שינויים בהתאם לדרישות משטרת ישראל. |  |  |
|  | חומר ההדרכה יכלול מערכי שיעור, תרגול ומבחני הטמעה לכל סוג הדרכה, החומר יסופק למשטרת ישראל גם ע"ג מדיה דיגיטאלית וישמש אותה להדרכות נוספות בעתיד. |  |  |
|  | אכין על חשבוני חומר מודפס בעברית שיחולק למודרכים בשיעור על מנת לממש את תכנית ההדרכה. |  |  |
|  | אעביר את ערכות ההדרכה וחומרי הדרכה שביצע למשטרת ישראל לצורך הדרכה עתידית שתעשה על ידה. |  |  |
|  | הדרכות יכללו גם היבטי תרגול מעשי של החומר הנלמד. |  |  |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: __________________

      - ערכות הדרכה [M]

הזוכה יספק למשטרת ישראל ערכות הדרכה אשר ישמשו אותה בעתיד לביצוע הדרכות וריענוני הדרכות.

- ערכות ההדרכה יועברו לאישור משטרת ישראל והזוכה יבצע בהם שינויים בהתאם לדרישות משטרת ישראל.

- ערכות הדרכה יסופקו לכל סוג הדרכה

- ערכות הדרכה יסופקו גם על גבי מדיה דיגיטלית

- ערכת הדרכה תכלול לפחות

  - מערכי שיעור לנושאי הלימוד

  - פרקי תרגול

  - מבחני הטמעה לכל סוג הדרכה

  - חומר מודפס בעברית שיחולק למודרכים בשיעור על מנת לממש את תכנית ההדרכה

  - מצגות ממוחשבות

      - אמצעי הדרכה לכיתות הדרכה [M]

- הזוכה יספק את מרכיבי החומרה והתכנה הבאים שיאפשרו למשטרת ישראל להתקין חדרי הדרכה לשם ביצוע הדרכות במהלך חיי הפרוייקט.

- אמצעי ההדרכה לכיתות ההדרכה יסופק במועד התקנת חדרי ההדרכה כפי שנקבע במסמכי המכרז.

- אספקות יבדקו ויאושרו על פי הכללים המפורטים סמסמכי המכרז

| שם המרכיב |  | כמות נדרשת | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| רכיבי חומרה |  |  |  |
|  | מצלמה קידמית | 10 |  |
|  | NVR | 10 |  |
|  | ערכה ניידת לשוטר | 20 |  |
|  | כבלים ואביזרים | 1 | כל הכמות הנידרשת להתקנת חדר הדרכה המדמה הפעלת 10 ניידות עם שני שוטרים בנייד. |
| תמיכה כוללת בלקוח |  |  |  |
|  | ציוד בדיקה יעודי ככל שהוצע | 1 | לכל סוג ציוד בדיקה כפי שמפורט בסעיף ‏‏4.4.2.17 |
| רכיבי תוכנה |  | 1 | כל רכיבי התוכנה שנידרשו במסמכי המכרז |

      - כיתות הדרכה [I]

משטרת ישראל תעמיד במתקניה (מיקום מדויק יקבע בהמשך) עד 2 כיתות הדרכה שיכללו לפחות:

- עמדת עבודה אישית שתאפשר את ביצוע המטלות השונות.

- עזרים כגון מקרן /מסכי טלוויזיה שיחוברו למערכת.

      - התקנת חדרי הדרכה [M]

הזוכה יסייע למומחי משטרת ישראל להתקין את האמצעים שסיפק לחדרי ההדרכה ורכיבי התוכנה.

      - ציוד בדיקה יעודי [S]

הזוכה יספק למשטרת ישראל ציוד בדיקה יעודי ככל שקיים לבדיקת מרכיבי יחידת הקצה וההתקנים הנילווים אשר יאפשר לה לאבחן תקלות ולבדוק את תקינות הציוד הנבדק.

האספקה תכלול את כל הנידרש לשם הפעלת ציוד הבדיקה בצורה תקינה לרבות שנאי מתח ,כבלים ואביזרים נוספים וכד'.

במענה לסעיף זה:

- יכתוב המציע "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- באם אין למציע ציוד בדיקה יעודי יכתוב "אין לרכיבי החומרה המסופקים ציוד בדיקה יעודי"

- יפרט במלל לכל סוג ציוד בדיקה מידע כגון: הציוד אותו הוא בודק, פונקציונאליות נבדקת ,פרמטרים נבדקים, ערכים או טווח ערכים תקינים לפרמטר תקלות אותן מאבחן הציוד  וכד'

- המציע ימלא הטבלה הבאה:

|  | שם ציוד הבדיקה – גם אם אינו יעודי | תפקיד הציוד/איזה רכיב חומרה בודק | יצרן | דגם | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: _____

      - צוות הזוכה [M]

הזוכה יעמיד צוות ניהולי ומקצועי כנדרש במסמכי המכרז.

צוות הזוכה ובראשם מנהל הפרוייקט יוודאו אספקת כל הדרישות המפורטות במכרז באיכות המירבית בלו"ז שנקבע ומחירים שסוכמו לשביעות רצון מלאה של משטרת ישראל.

    - הסכם שרותי תחזוקה [M]

      - כללי [M]

- שירותי התחזוקה השונים ינתנו בכל מצב כולל מלחמה או מצב חירום על פי הנחיות ובאישור משטרת ישראל.

      - תקופת התחזוקה [M]

- ככל שיידרש ,הזוכה מחוייב לספק את שירותי התחזוקה המפורטים בהסכם לתקופה של 10 שנים מיום הכרזה על זוכה סופי.

      - רצף אחריות [M]

פעולות שנעשו על ידי מומחי משטרת ישראל אשר הוסמכו לביצוען  על ידי הזוכה לא יפגעו באחריות.

      - יעוץ טכני [M]

הזוכה מתחייב לספק למומחי משטרת ישראל יעוץ טכני באמצעות מומחי החומרה והתוכנה של היצרן במשך כל תקופת התחזוקה .

יעוץ טכני אינו כלול בכל הקשור לתיקון תקלות במערכת ברכיבי החומרה והתוכנה.

היקף היעוץ הכלול בהסכם  עד 50 שעות לשנה.

      - תחזוקת חומרה [M]

        - אחריות לרכיבי חומרה [M]

הזוכה מתחייב להשמיש כל רכיב חומרה תקול למעט מקרים בהם התקלה  נגרמה  משימוש  במערכת שלא על פי הוראות היצרן ו/או התחייבויותיו על פי האמור במסמכי המכרז.

השמשת רכיבי החומרה יעשו פי התהליכים וזמני התקן המפורטים במסמכי המכרז.

        - תחזוקה [M]

תחזוקה מתחלקת לשני סוכים

      - תחזוקת השבר הכוללת תיקונים לרכיבי חומרה תקולים בתקופת האחריות לכל תקלה שאינה מכוסה במסגרת אחריות היצרן

      - תחזוקה כוללת בתקופה שמעבר לתקופת האחריות לכל תקלה

        - תחולה [M]

- מחוייבות הזוכה לביצוע תחזוקת השבר חלה ממועד האספקה למשטרת ישראל.

- מחוייבות הזוכה לביצוע תחזוקה חלה ממועד תפוגת האחריות.

        - אחריות לתיקון [M]

כל תיקון יכלול אחריות לתיקון לתקופה של חצי שנה מיום אישור התיקון על ידי משטרת ישראל.

כל תיקון אחזקת שבר בתקופת האחריות לא יפגע באחריות.

      - מחוייבות להמשך הצטיידות [M,S]

הזוכה מתחייב לספק למשטרת ישראל למטרות הרחבת ההצטיידות רכיבי חומרה של הדגם שהוצע במכרז במשך 6 שנים מיום אישור הפעלה מבצעית מלאה.

במענה לסעיף זה :

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי

- יצרף התחייבות מנכ"ל היצרן ביצוע הדרישה.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: _____________________

      - תחזוקת תוכנה [M]

        - אחריות לרכיבי תוכנה [M]

הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה ברכיב תוכנה כך שיתאים למפרט הדרישות במסמכי המכרז ולאיפיון הסופי והמפורט שיעשה.

תיקוני התוכנה יעשו על פי התהליכים וזמני התקן שמפורטים בהמשך.

        - שידרוגים וגירסאות [M]

          - תאימות לתשתיות משטרת ישראל תקופת התחזוקה [M]

משטרת ישראל משדרגת את תשתיות תוכנה וחומרה התוכנה שלה על פי שיקולים שונים ובין היתר לקראת End Of Life (EOL) שמוכרזים על ידי היצרנים השונים.

בעקבות שדרוג תשתיות חומרה ותוכנה במשטרת ישראל, הזוכה מתחייב להתאים את גרסאות התוכנה שסיפק למשטרת ישראל לגרסאות החדשות של התשתיות, במסגרת הזמן שתקבע משטרת ישראל ולפני מועד ה EOL.

הזוכה יתאם את מועדי השדרוג של המערכת עם נציגי משטרת ישראל על פי צרכיה.

          - גירסאות רכיבי תוכנה [M]

הזוכה יספק למשטרת ישראל ללא תמורה נוספת את כל גירסאות התוכנה המתקדמות של רכיבי התוכנה שסיפק למשטרת ישראל במשך כל תקופת ההתקשרות לתחזוקת תוכנה.

      - חלפים [I]

משטרת ישראל מתכוונת להחזיק חלפים למרכיבי חומרה שונים על פי הצורך כגון: מצלמה קידמית, NVR  וכד'.

המלאי שיוחזק נועד לאפשר אספקה מידית של רכיבי חומרה שמישים למשתמשי הקצה ולגשר על פער הזמן עד לקבלת רכיב מושמש מהזוכה במקום הרכיב התקול.

        - מחוייבות לאספקת חלפים [M,S]

הזוכה מחוייב לספק למשטרת ישראל חלפים לדגם המוצע לעשר שנים מיום הפעלה מבצעית מלאה.

במענה לסעיף זה :

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי

- יספק התחייבות מנכ"ל היצרן לביצוע הדרישה

      - תקלות – הגדרות [I]

- יום עבודה: שעות העבודה בשגרה המוגדרות במשטרת ישראל הם בימים א' עד ה', מ- 7:30 ועד 17:00 (עפ"י שעון ישראל).

- חלונות תחזוקה של המערכת ("ערבי תשתיות") פרקי זמן בהם ייתכן ויידרש הזוכה או מומחי היצרן לעבודה מעבר לשעות העבודה ועד סיום פעילות התחזוקה. לצורך מתן שירות, התקלות יסווגו לקטגוריות המפורטות בהמשך. (שעות עפ"י שעון ישראל).

- רכיב/פריט תקול - רכיב חומרה או תוכנה שסופק על ידי הזוכה אשר אינו מתפקד על פי הדרישות.

      - מרכז תמיכה [M,S]

- על הזוכה להפעיל מרכז תמיכה (Help Desk) אליו יופנו תקלות ע"י הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל.

- מרכז התמיכה ירכז את כל הפניות של משטרת ישראל למעט טיפול פרטני ברכיבי חומרה תקולים אשר תהליך הטיפול בהם מפורט בסעיף ‏4.4.3.13

- על הזוכה להפעיל את מרכז התמיכה בימי העבודה כמוגדר לעיל.

- על הזוכה לספק אמצעי קשר למנהל פרוייקט התחזוקה מטעמו שיהיה זמין בכל שעה שמעבר לשעות העבודה המוגדרות לעיל, עבור טיפול בתקלות קריטיות.

- תעוד פניות

  - פניות בנושא תוכנה, תפעול הציוד ונושאים נוספים שאינם טיפול בפריטים תקולים כהגדרתם לעיל.
מרכז התמיכה של הזוכה יתעד במערכת ממוחשבת את כל פניות משטרת ישראל ואת כל השתלשלות הטיפול בה עד לסגירת הפניה. השתלשלות טיפול בפניה תכלול את כל מועדי שלבי הטיפול של כל אירוע לרבות מועדי פתיחה, אספקת פתרון מלא/פתרון חלקי בדיקות שבוצעו על ידי הזוכה, שיחות טלפון של משטרת ישראל בנושא תקלות, פניות למומחי היצרן בחו"ל בנושא הטיפול בתקלה וכד'.
פרטי תעוד הפניות והשתלשלות האירועים יוגדר על ידי משטרת ישראל בתקופת ההתארגנות להקמה.

  - תעוד טיפול בפריטים תקולים.
הזוכה ינהל רישום ממוחשב של כל הפריטים התקולים שהועברו איליו לטיפול, ברמה של מספר סריאלי, לרבות מועדי קבלה, מועדי מסירה חזרה , סוג התקלה ,אופן הטיפול ומספר סריאלי שסופק במקום הפריט התקול. 
פרטי התעוד יוגדרו על ידי משטרת ישראל בתקופת ההתארגנות להקמה.

- מרכז התמיכה יספק למשטרת ישראל כל חודש דוחות ברמות פירוט שונות המפרטים את כל פעילות מרכז התמיכה ומומחי הזוכה מול משטרת ישראל.

- יוגדרו דוחות משני סוגים

- רישום וטיפול ברכיבי חומרה תקולים

- רישום פניות אחרות למרכז התמיכה

- פורמט הדוחות יסוכם בשלב ההתארגנות להקמה.

- במענה לסעיף זה:

- יכתוב קראתי "הבנתי ןמקובל עלי"

- יפרט את

  - האופן בו יתעד את הפניות, יפקח ויתעד את התקדמות הטיפול בפניה לרבות פירוט כלי התוכנה בהם ישתמש.

  - תהליכי הבקרה ושלבי האסקלציה שמקיים המציע להתקדמות הטיפול בתקלה קריטית במסגרת הסכם רמת השרות.

  - האופן בו יתעד את רישום הטיפול בפריטים תקולים, יפקח ויתעד את התקדמות הטיפול תקלות החומרה ,לרבות פירוט כלי התוכנה בהם ישתמש

  - האופן והכלים בהם ישתמש לניהול רישום הסטוריית התקלות למכשיר, מועדי קבלה של רכיבים תקולים והחזרת שמישים.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: _____________

      - אמנת שרות לתמיכה ותחזוקה [M]

        - כללי [I]

- אמנת השרות מתייחסת לנושאי חומרה ותוכנה אם לא נאמר אחרת.

        - המתנה למענה לפניה [M]

- המתנה למענה לפניה טלפונית בהודעה שהושארה מרכז התמיכה של הזוכה לא תעלה על 10 דקות בשעות העבודה.

- המתנה למענה לפניה לאחר שעות העבודה, שנעשתה באמצעי הקשר שסיפק הזוכה עבור תקלות קריטיות לא תעלה על 10 דקות.

- המתנה למענה לפניה של מומחה היצרן בחו"ל לפניה שנעשתה באופן ישיר על ידי מומחי משטרת ישראל או באמצעות מנהל פרוייקט התחזוקה/מרכז התמיכה של הזוכה לא תעלה על הזמן הנקוב בסעיף ‏4.5.1.1 .

        - פתרון מלא לתקלה [I]

ביצוע השינויים הנידרשים במערכת על מנת לתת פתרון לבעיה שהתרחשה. הפתרון מאפשר המשך תפקוד מלא ותקין של כל רכיבי המערכת לכל סוגי המשתמשים . פתרון מלא כולל:

1.  מסירת דוח תקלה על ידי הזוכה ואישורו (סעיף ‏4.4.3.14.13 ) על ידי משטרת ישראל

2. שילוב השינוי/תיקון בגירסה חדשה של המערכת בסביבות העבודה

3.  תיקון נתונים שניזוקו, מניעת הופעה חוזרת של התקלה וכד'.

אישור משטרת ישראל לפיתרון ינתן רק לאחר שייבדק בבדיקות תוכנה כמפורט בסעיף ‏4.6.5

        - פתרון חלקי לתקלה Hot Fix [I]

פתרון חלקי Hot Fix יסופק רק על פי אישור בכתב של משטרת ישראל שיקבע גם את תכולת הפיתרון.

פתרון חלקי מאפשר המשך תפקוד תקין של המערכת אך אינו מושלם ממספר היבטים. פיתרון זה ייבדק בסביבת הטסט ויועבר לייצור לאחר אישור משטרת ישראל.

ביחד עם אספקת הפיתרון יספק הזוכה דוח המפרט את תכולת הפיתרון לא תחת ממה שאושר על ידי משטרת ישראל..

פתרון חלקי לתקלה אינו משחרר את הזוכה מחובתו לתת פתרון מלא כהגדרתה לפחות בזמנים הנקובים במסמכי המכרז, ולבצע את כל הנדרש כדי שמשטרת ישראל תוכל לסגור את התקלה.

        - סמכות לקביעת סוג תקלה [M]

למשטרת ישראל הסמכות הבלעדית לקביעת סוג התקלה והיא אינה חייבת לנמק את שיקוליה.

הזוכה יטפל בתקלה כנידרש באמנת השרות לסוג התקלה גם אם חולק על קביעת משטרת ישראל לגבי סיווג התקלה או כל נושא אחר.

        - תקלה קריטית [M]

תקלה קריטית, היא תקלה שהוגדרה ע"י משטרת ישראל כקריטית.

להלן מספר מאפיינים אפשריים להגדרת תקלה כקריטית. זו רשימה חלקית ואין בה כדי לפגוע בזכויות המשטרה לקבוע את סוג התקלה.

- היקף נרחב של משתמשים אינם מסוגלים לעבוד עם המערכת

- היקף נרחב של רכיבי חומרה תקולים.

- תקלה שאינה מאפשרת עבודה תקינה עם תהליך או יישום מרכזי

- תקלה הפוגעת באמינות הנתונים

- תקלה אשר עלולה לפגוע באבטחת מידע

- תקלה אשר עלולה לחשוף שיטות ואמצעים.

תקלה קריטית תטופל על ידי הזוכה לרבות מומחי היצרן 24X7 ובכל יום כולל שבתות וחגים.

תקלה קריטית מחייבת למתן פתרון מלא או חלקי בתוך פרק הזמן המפורט בטבלה שבסעיף ‏4.5.1.1, ממועד מסירת הודעה אודותיה כמוגדר בסעיף ‏4.4.3.14.2, בכל יום כולל שבתות וחגים.

על פי דרישת משטרת ישראל הזוכה יפנה למומחי היצרן לקבלת סיוע באבחון ופתרון מהיר של הבעיה.

        - תקלה סידרתית [M]

תקלת חומרה או תוכנה סידרתית הינה תקלה מסויימת אשר למרות שטופלה על ידי הזוכה לפחות 3 פעמים בתקופה של שישה חודשים היא ממשיכה להתרחש.

התקלה החוזרת יכולה להתרחש באותו רכיב חומרה או ברכיבי חומרה שונים מאותו הסוג.

        - טיפול בתקלה סידרתית [M,S]

- החלטה על התרחשות תקלה סידרתית הינה סמכותה הבילעדית של משטרת ישראל.

- הודעה על תקלה סידרתית תמסר לזוכה ולמנהל הפרוייקט מטעם היצרן גם בכתב.

- כל סעיפי אמנת השירות המתייחסים לתקלה קריטית יופעלו לכל תקלה סידרתית.

- היצרן יתחייב :

  - למסור הזמן הנקוב בסעיף ‏4.5.1.1 מיום מסירת הודעה על תקלה סידרתית דו"ח המפרט את הסיבות לתקלה ואת האמצעים שנקט כדי למנוע הישנות התקלה.

  - כל רכיבי החומרה השייכים לסידרת היצור או שזוהה בהם פגם בייצור או כשל תכנוני שגרם לתקלה הסידרתית יוחלפו על ידי הזוכה ועל חשבונו  ברכיבים זהים מאותו הדגם הנקוב בסעיף ‏4.5.1.1.

  - רכיבי חומרה שיוחלפו בשל פגם כאמור לעיל יסופקו עם אחריות לשנתיים.

- במענה לסעיף זה:

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- יצרף הצהרת מנכל היצרן לביצוע הדרישות בסעיף זה.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ___________

        - תקלה רגילה [M]

תקלה שאינה קריטית או סידרתית.

תקלה רגילה מחייבת למתן פתרון מלא או חלקי בתוך פרק הזמן המפורט בטבלה שבסעיף ‏4.5.1.1.

פניה למרכז התמיכה בנושא של תקלה רגילה תעשה רק בשעות העבודה כמוגדר לעיל.

        - מועד תחילת מדידת זמני תקן [M]

לשירותים השונים להם מחוייב הזוכה לרבות שלבי ביניים שונים של מימוש השירות

נקבעו זמני תקן לביצוע.

אם לא צויין אחרת ,על פי העניין ולמען הסר ספק מועד מסירת הודעה טלפון, מייל או פקס הינו המועד ממנו מתחילים למדוד זמני תקן שונים במודל רמת השרות.

        - מצבי תקלה [M]

תקלה יכולה להיות במצבים הבאים:

- תקלה פתוחה – מהרגע שנמסרה הודעה על ידי משטרת ישראל.

- תקלה פתורה – הזוכה סיפק פתרון קבוע או זמני (כגון HotFix  או מעקף) שנבדק ואושר על ידי מ"י, הותקן במערכת היצור והמערכת מתפקדת באופן מלא.

- תקלה סגורה – התקיימו כל התנאים לסגירת תקלה כמפורט בסעיף ‏4.4.3.14.14.

מצבים אחרים קשורים רק למצבי ביניים אותם בוחנים במודל השרות ומפורטים שם.

        - סמכות לקביעת מצב התקלה [M]

למשטרת ישראל הסמכות הבלעדית לקביעת מצב התקלה לרבות מצבי ביניים והיא אינה חייבת לנמק את שיקוליה.

        - דוח תקלה [M]

כחלק ממערך האיכות ינהל הזוכה תחקיר אשר יסוכם בדוח תקלה ויימסר למשטרת ישראל לבדיקה ואישור.

תחקיר יעשה כנידרש לכל תקלה שתוגדר כקריטית/סידרתית על ידי משטרת ישראל על פי סעיף ‏4.4.3.14.5.

תחקירים נוספים יעשו על פי דרישת משטרת ישראל.

מטרת התחקיר לבחון את הסיבות והגורמים לתקלה, צעדים שננקטו על מנת לאפשר המשך עבודה, והמלצות לנקיטת צעדים שימנעו את הישנות התקלה.

התחקירים יעשו על ידי מנהל הפרויקט ו/או מומחה התוכנה או החומרה של היצרן ויחתמו על ידם.

לתחקיר יזומנו כל הגורמים הרלוונטיים לרבות משטרת ישראל.

הזוכה ימסור למשטרת ישראל את דוח התקלה לבדיקה ואישור.

פורמט דוח התקלה יקבע בשלב ההתארגנות להקמה.

דוח התקלה יוגש מודפס ועל גבי מדיה דיגיטאלית כפי שיקבע בשלב ההתארגנות להקמה.

        - סגירת תקלה [M]

משטרת ישראל תסגור תקלה רק אם התקיימו לפחות התנאים הבאים:

- ניתן פתרון מלא לתקלה

- הפתרון נבדק ואושר על ידי משטרת ישראל

- הפתרון הותקן והמערכת מתפקדת באופן מלא.

- נתונים שגויים במערכת זוהו ותוקנו.

- נמסר למשטרת ישראל דוח תקלה.

- משטרת ישראל אישרה את דוח התקלה.

- אם נידרש , עודכן התיעוד הרלוונטי.

        - הגעת מומחה היצרן לאתרי המשטרה בארץ [M]

על פי דרישת משטרת ישראל הזוכה מתחייב לדאוג להגעת מומחה היצרן, למתקני מ"י. המומחים יגיעו למתקני משטרת ישראל כפי שיידרש בתוך פרק הזמן המפורט בסעיף ‏4.5.1.1, מרגע שנדרש.

דרישה להגעת מומחה היצרן לאתרי משטרת ישראל, תיעשה בהקשר לטיפול בתקלה קריטית או תקלה סידרתית, כאשר על פי דעתו של נציג מוסמך מטעם משטרת ישראל, מוצו כל האפשרויות לתמיכה מרחוק בטיפול בתקלה.

      - תהליך טיפול בתקלת תוכנה [M]

במקרה של תקלה משתמש הקצה יפנה לצוות תמיכה טכנית של משטרת ישראל. צוות תמיכה טכנית של מנ"ט יספק תמיכה ראשונית.

אם התקלה לא ניתנת לפתרון ע"י צוות התמיכה הטכנית של משטרת ישראל, תבוצע פניה למרכז התמיכה של הזוכה ע"י צוות התמיכה הטכנית של משטרת ישראל.

צוות התמיכה של משטרת ישראל על פי החלטתו הבילעדית יפנה למומחה היצרן לקבלת סיוע בפתרון התקלה.

צוות התמיכה יידע את מרכז התמיכה של הזוכה על פניה כזו – אם נעשתה.

מסירת הודעה על תקלה יכולה להיעשות בע"פ לנציגים המוסמכים של הזוכה כפי שיסוכם אך טופס תקלה בפורמט שיסוכם בשלב ההתארגנות להקמה ביחד עם מספר התקלה של משטרת ישראל יועבר לזוכה.

אנשי מרכז התמיכה של הזוכה יפתחו את התקלה במערכת שלהם ויעבירו למשטרת ישראל את מספר התקלה שנקבע אצלם במערכת.

אנשי מרכז התמיכה של הזוכה יפעלו לאבחון ופתרון התקלה בהתאם לסיווג שנקבע לה ע"י נציג מוסמך של משטרת ישראל (קריטית / רגילה/סידרתית).

הזוכה יעדכן את עובדי צוות התמיכה הטכנית של מנ"ט בהתקדמות הטיפול בתקלה, בבעיות המקשות על פתרון, באבחון ובפתרון המוצע לתקלה בכתב ובעל פה.

הזוכה יספק אם נידרש ,כחלק מהתנאים לסגירת תקלה גם דוח תקלה מפורט כנדרש בסעיף ‏4.4.3.14.13

למען הסר ספק, אנשי הזוכה/ומומחי היצרן לא יוכלו להתחבר מרחוק למערכת המותקנת במ"י.

      - תהליך טיפול בתקלת חומרה [M]

        - כללי [I]

- התהליך המתואר בהמשך מתייחס לטיפול בתקלות חומרה באופן כללי ,ללא קשר לסיבת התקלה ואם היא כלולה באחריות או מהווה חלק מתחזוקת השבר המפורט בהמשך.

- רכיבי חומרה תקולים יועברו באחריות משטרת ישראל מהמשתמשים הפרושים בשטח למתקן משטרתי.

- מומחי משטרת ישראל ינסו לאבחן את התקלה ובמקרים שיתאפשר לתת מענה במקום.

- מומחי משטרת ישראל יעזרו בידע ,בציוד הבדיקה ובכלי התיקון כפי שיוסופקו למשטרת ישראל באחריות הזוכה וכמפורט במסמכי המכרז.

- פריטים תקולים ימסרו לזוכה באמצעות שירות קבלה /מסירה סעיף ‏4.4.3.16.2 .

- פריטים שמישים שיוחזרו על ידי הזוכה באמצעות שירות הקבלה/מסירה יועברו למשתמשים באחריות משטרת ישראל.

        - שירות קבלה מסירה [M]

- הזוכה מחוייב לקבל ממשטרת ישראל במקום ובמועד שיקבע על ידי משטרת ישראל רכיבי חומרה תקולים ולהחזיר באותו מעמד רכיבי חומרה שמישים.

- בעת קבלת רכיבים תקולים ממשטרת ישראל יקבל נציג הזוכה תעודת משלוח הכוללת לפחות מספרים סריאליים של הרכיבים התקולים ,שם הפריט ולעיתים גם תאור קצר של התקלה כפי שאובחנה על ידי משטרת ישראל.

- בעת החזרת רכיבים תקינים למשטרת ישראל יספק הזוכה תעודת משלוח הכוללת לכל רכיב לפחות את הפרטים המצויינים בהמשך.

- פרטי תעודת המשלוח יסוכמו עם הזוכה בשלה ההתארגנות להקמה.

  - מספר סריאלי

  - תאור התקלה

  - תאור התיקון

  - תעודת תקינות כנידרש בסעיף ‏4.4.3.16.4 סעיף קטן ‏3 .

        - תדירות הפעלת שירות קבלה מסירה [M]

- תדירות הפעלת השירות לא תעלה על פעם בשבועיים.

- משטרת ישראל , מבלי להתחייב על כך ,לאחד את מועדי הפעלת השירות אם הזוכה יספק את שתי המערכות – מצלמות גוף ומצלמות רכב.

        - השמשת רכיב חומרה תקול [M,S]

- הזוכה מחוייב להשמיש רכיב תוכנה תקול בתוך פרק זמן המפורט בסעיף ‏4.5.1.5 מרגע קבלת רכיב תקול ממשטרת ישראל וללא תלות באופן השמשת רכיב חומרה תקול.

- השמשת רכיב חומרה תקול יכולה להיעשות באחד או יותר מהאופנים הבאים:

- תיקון במעבדות שהוסמכו על ידי היצרן - בארץ

- תיקון במעבדות שהוסמכו על ידי היצרן בחו"ל.

- אחד תמורת אחד - החלפת רכיב החומרה התקול ברכיב זהה אך תקין .

  - החלפת "אחד תמורת אחד" מתייחסת לרכיב חומרה שיסופק במקום רכיב תקול.

  - החלפת "אחד תמורת אחד" תעשה אך ורק ברכיב חדש או רכיב מתוקן אשר צורפה לו תעודת בדיקה המעידה על תפקוד מלא ותקין של הרכיב.

  - תעודת הבדיקה תנתן על ידי מעבדה שהוסמכה על ידי היצרן בארץ או בחו"ל.

- במענה לסעיף זה:

- יכתוב קראתי הבנתי ומקובל עלי.

- יפרט במלל כיצד בכוונתו לעמוד בדרישה להשמשת רכיבים תקולים בפרק הזמן הנידרש.  במענה יתייחס המציע בין היתר:

לאופן בו בכוונתו להשמיש רכיבי חומרה תקולים באחד או יותר מהאופנים הבאים:

  - תיקון במעבדות בארץ

  - תיקון במעבדות בחו"ל

  - החלפת "אחד תמורת אחד".

המציע יפרט כאן אם ואיך ישלב את האופנים הנ"ל, האם באמצעות מעבדות שלו, מעבדות איתן קשור או יתקשר בהסכם של קבלנות משנה וכד'.

במידה והמציע מתכוון לתת שירות תחזוקה באמצעות מעבדות של קבלן משנה יוודא שפרטי קבלן המשנה מפורטים בסעיף ‏4.2.4.3

- ימלא הטבלה הבאה:

|  |  | כן/לא |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | אפעיל מעבדות בארץ להשמשת רכיבים תקולים |  |  |
|  | אפעיל מעבדות שהוסמכו על ידי היצרן בחו"ל |  |  |
|  | אבצע "החלפות אחד תמורת אחד" על פי הכללים דפורטו לעיל |  |  |

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: _____

        - הכשרת מומחי מעבדה למתן שירות תחזוקה [S]

ככל שבחר המציע לבצע תיקונים ו/או לבדוק רכיבי חומרה באמצעות מעבדות שלו או של קבלני משנה מטעמו הינו מחוייב למלא אחר דרישה זו.

מומחי מעבדה לתיקון רכיבי חומרה יוכשרו ויוסמכו על ידי מומחי היצרן לביצוע אבחון ותיקון כל רכיבי החומרה שיסופקו במסגרת מכרז זה.

היצרן מתחייב לספק את כל הידע התעוד ציוד בדיקה וכלי תיקון יעודיים שיאפשרו את תהליך ההסמכה הנידרש.

תעודות הסמכה למעבדות וטכנאים ימסרו למשטרת ישראל בשלב ההתארגנות להקמה וכחלק מאבן הדרך לתשלום.

במענה לסעיף זה:

- יכתוב "קראתי הבנתי ומקובל עלי"

- יצרף התחייבות מנכל היצרן לספק את כל הידע התעוד ציוד בדיקה וכלי תיקון יעודיים שיאפשרו את תהליך ההסמכה הנידרש ולהסמיך את מומחי המעבדות לבצע תיקונים ברכיבי החומרה באיכות ובסטנדרטים הנידרשים על ידו.

- הנחיות כלליות לבודק

בסעיפים המסווגים [M,S] בהם מתחייב המציע לעמוד בדרישות אנו בוחנים באם הפירוט שנתן יכול להצביע על עמידה מלאה בדרישות.

הבודק ינמק החלטתו על סמך הבנה כוללת של מענה המציע למכרז.

על הבודק לוודא שהמציע כתב "קראתי הבנתי ומקובל עלי".

על הבודק לוודא שהפרוט שסיפק המציע מצביע על אי עמידה בדרישה על כל סעיפיה.  באם זה המקרה יציין "תקין" בסעיף 2 בעמודת הבדיקה ויפרט בסיכום הבדיקה.

על הבודק לבחון אם המציע ציין במישרין שלא יוכל להענות לדרישה כולה או אחד מהסעיפים המפורטים בה.  במקרה זה יציין הבודק בסעיף 3 בטבלה "לא תקין" ויפרט בסיכום הבדיקה.

באם לא סופק מידע הנידרש בסעיף המאפשר לקבוע את עמידת המציע בדרישה  יציין הבודק בסעיף 4 בטבלה "נדרשת השלמה" ויפרט בסיכום.

- מפרט בדיקה

| # | בדיקה | תקין | לא תקין | הערות הבודק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | המציע ציין "קראתי הבנתי ומקובל עלי" |  |  |  |
| 2 | המידע שסיפק המציע אינו מצביע על אי עמידה בדרישה או מי מסעיפיה. |  |  |  |
| 3 | המציע ציין במפורש שלא יעמוד בדרישה או במי מסעיפיה |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |
| 4 | המידע חסר, נרשמו /הערות / הסתייגויות. |  |  | לפרט בסיכום הבדיקה |

- סיכום בדיקה לסעיף

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הבודק: ________________	חתימה: _________תאריך: ______________

  - בקרת שירות [I]	מאישור

    - אמנת שירות [I]

      - ריכוז זמני תקן [M]

יום עבודה כהגדרתו בסעיף ‏4.4.3.9

    - מחויבות משטרת ישראל ללו"ז[I]

בשלב הקמה והתחזוקה תלוי לפעמים הזוכה באישור של משטרת ישראל למסמך או כל אישור אחר על מנת לאפשר עמידה בלו"ז שנקבע במסמכי המכרז או בתוכנית עבודה מאושרת.

בכל מקרה שהעיכוב בלו"ז תלוי במשטרת ישראל יקוזז הזמן הזה ממודל רמת השרות.

    - אישור תשלומים[I]

כל שרות שסופק, מחייב אישור, על פי נהלי משטרת ישראל, לפחות בשתי רמות:

- ברמה הטכנית – אישור מנהל הפרוייקט כי השירות בוצע על פי הדרישה.

- ברמה הכספית – אישור התאמת העלות להסכמי המחיר וכתבי הכמויות.

  - אבטחת איכות [M]

    - יישום בדיקה מעודכן [M]

אספקת כל תיקון/שינוי או רכיב תוכנה חדש יכלול גירסה מעודכנת של יישום הבדיקה. הגירסה המעודכנת תאפשר בדיקת כל רכיבי התוכנה שסופקו בעבר וכן את בדיקת האספקה החדשה.

    - עידכון התעוד [M]

אספקת כל תיקון/שינוי אשר מחייב על פי שיקול דעתה הבלעדי של משטרת ישראל ,עידכון פריטי תעוד תעשה על ידי הזוכה כחלק מהאספקה ועל חשבונו.

    - גירסאות [M]

כל רכיבי התוכנה והתעוד יסומנו באופן עקבי במספרי גירסה תואמים.

    - בדיקות תוכנה [M]

בדיקות תכולה – בדיקות המתבצעות על בסיס תסריטי בדיקה פרטניים על כל שינוי/תיקון/רכיב/הוספה תכנה שבוצע כדי לוודא שמבצע את מה שהוגדר באפיון.

בדיקות שפיות – בדיקה המתבצעת על בסיס תסריטי בדיקה על כל התהליכים העיקריים במערכת לרבות רכיבי תוכנה וחומרה תשתיתיים ומטרתם לוודא שהם ממשיכים לתפקד ביחד עם התכולה החדשה.

בדיקות רגרסיה מלאה – בדיקות מלאות הכוללות בחינה מפורטת של כל קוד התוכנה במערכת לרבות בחינת שילובי המודולים השונים, ממשקים הסבות נתונים, שלמות הנתונים וכד' על בסיס תסריטי בדיקה מפורטים.

כלל בדיקות הרגרסיה יערכו ברמות מידור שונות.

בדיקת ביצועים – בחינת ביצועי המערכת על פי הנדרש במכרז.

בדיקות אבטחת מידע

    - בדיקות קבלה למערכת[M]

בדיקות הקבלה יעשו באתר משטרת ישראל.

- בדיקות הקבלה באתר משטרת ישראל יכללו את כל סוגי הבדיקות המפורטות בסעיף ‏4.6.4.

- בדיקות קבלה יכללו גם בדיקות של כמות ותפקוד הטובין ,מועד אספקה המבוקש ,שלמות אריזות, תפקוד תקין ומלא של הטובין וכד'.

- תהליך הבדיקות יהיה על פי תכנית העבודה ומפרטי בדיקה שאושרו על ידי משטרת ישראל.

- יתבצעו סבבי בדיקות ככל שיידרש עד שייושמו על ידי הזוכה ועל חשבונו כל ההערות ואי ההתאמות לתכולת העבודה כפי שנקבעה במסמכי האפיון ומסמכי המכרז.

- אישור הבדיקות יהיה תנאי לאישור האספקה.

  - שינויים ושיפורים בתוכנה (שו"שים) [I]

משטרת ישראל מניחה כי במהלך מחזור החיים של המערכת, יידרשו מסיבות שונות ביצוע של שינויים ושיפורים במערכת.

סעיף זה נועד להסדיר את האופן שבו יבוצעו שינויים ושיפורים במהלך מחזור החיים של המערכת.

    - מידע על שינויים ושיפורים [M]

הזוכה יעמיד לרשות משטרת ישראל באופן קבוע ובלתי אמצעי את המידע שמפרסם היצרן ו/או הזוכה ומתייחס לשינויים ושיפורים במערכת .

שו"ש שנמצא כמתאים למשטרת ישראל  ואחר התיעצות עם היצרן יסופק למשטרת ישראל ללא עלות. אם ידרש לעשות בו התאמה לדרישות משטרת ישראל ומשטרת ישראל תצטרך לסיוע הזוכה, תפנה אליו באופן המוסדר בפרקי המכרז.

    - שו"שים ביזמת הזוכה[M]

כל שינוי ושיפור שירצה הזוכה לבצע ברכיב כלשהו במערכת או בתשתית עליה היא מותקנת, יובא בכתב לאישור משטרת ישראל. לכל בקשת שינוי יפרט הזוכה לפחות את המידע שלהלן:

- תאור השינוי / השיפור הנדרש.

- הנמקה לביצוע השו"ש.

- סמכות טכנית מאשרת אצל הזוכה.

- משמעויות השו"ש על מרכיבי מערכת אחרים.

- השלכות השו"ש על רמת השירות וביצועי המערכת.

- פעילויות נדרשות לביצוע.

- תכנית עבודה לביצוע ולו"ז.

כל שינוי ושיפור שירצה הזוכה לבצע מיוזמתו, על מנת לעמוד לאורך זמן בדרישות המערכת ועל מנת לשמור על רמת שירות, או לחילופין, לייעל ולשפר את התהליכים הפנימיים שלו, יהיו על חשבונו ובאחריותו, כאשר הוא יהיה אחראי לכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנגרמות כתוצאה מהשינוי / שיפור וכן, להוצאות שעלולות להיגרם למערכת בגין אותם שו"שים שביצע.

כל בקשה לשו"שים, תועבר כאמור בכתב, לאישור משטרת ישראל ותהיה כפופה לאישורה. משטרת ישראל תזמן לבירור ופרוט נתונים נוספים, באם תזדקק לאלו לצורך אישור השו"שים.

    - שו"שים לפי פניית משטרת ישראל [M]

על כל בקשה לביצוע שו"ש שתופנה מטעם משטרת ישראל לזוכה, במידה ויש מענה לשו"ש במערכת יפנה היצרן את תשומת לב משטרת ישראל לפיתרון הקיים ללא חיוב.

במידה ונידרש לבצע השו"ש, יהיה הזוכה מחויב להכין הצעה מלאה, שתכיל את המידע הבא:

- תכולת העבודה הנדרשת לביצוע השו"ש.

- משמעויות טכניות של השו"ש ופרוט אופציות אם קיימות.

- ניתוח השפעה על מרכיבי מערכת אחרים.

- השלכות השו"ש על רמת הביצועים והשירות.

- תכנית עבודה לביצוע ולו"ז.

- תמחור השו"ש.

הזוכה יעריך את היקף שעות הכנת ההצעה, שעות האיפיון של ביצוע השו"ש,ושעות ביצוע השו"ש יציג אותם למשטרת ישראל לבחינה ויהיה זכאי לתשלום עבור השעות שיסוכמו עם משטרת ישראל.

אם יידרש על ידי משטרת ישראל, ימציא הזוכה תחשיבים מפורטים של עלויות ומחירים ששימשו אותו לצורך הכנת ההצעה.

אם תתגלה אי הסכמה לגבי תכולות העבודה, תכנית המימוש ו/או המחירים אותם מציע הזוכה לביצוע השו"שים תבחר משטרת ישראל באחת מהחלופות הבאות:

- פנייה לבורר מוסכם על משטרת ישראל והזוכה ובהעדר הסכמה – בורר אשר ייקבע ע"י ראש מועצת הבוררים והמומחים בלשכת המהנדסים והאדריכלים, אשר בפניו יונח כל המידע הרלוונטי מטעם משטרת ישראל ומטעם הזוכה, ואשר על פיו יקבע מחיר השו"ש. ההוצאות בגין הבורר המוסכם תתחלקנה שווה ושווה על שני הצדדים.

- ביטול השו"ש.

התשלום עבור שו"ש ביוזמת המשטרה יהיה על בסיס מחירי המציע בפרק 5 במענה למכרז.