אגף מחצבות ומכרות

## ג' בסיון התשע"ז

28 במאי 2017

מכר_183_2017

תשובות והבהרות לשאלות ובקשות שהתקבלו במסגרת מכרז 47/2017 סקר גאולוגי בהר שחר

המשרד מתכבד להשיב לשאלות שהוגשו במסגרת המכרז שבנדון:

מסמכי המכרז תוקנו בהתאם לתשובות וההבהרות המפורטות מטה, ועלו מחדש לאתר המשרד.

הנוסח המתוקן של מסמכי המכרז הוא המחייב. באחריות המציעים להוריד את הנוסח המתוקן, ולפעול על פיו בלבד.

| מס"ד | עמוד בחוברת מכרז מקורית | הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה | תשובות/הבהרות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 4.6 | האם בסעיף הנ"ל מדובר על 14 ימים קלנדרים או ימי עבודה? | 14 ימים קלנדריים. |
| 2 | 18 | 3.8 | אנא הגדירו את הצורך במיפוי גיאולוגי מפורט? באיזה קנ"מ? האם יש הכרח בעבודת שדה או בעבודת פוטוגיאולוגיה בלבד? | - מיפוי גיאולוגי יתבצע בקנ"מ של 1:5,000. - מנהל הפרויקט יקבע, בהתאם למידע הגיאולוגי הקיים, אלו עבודות נחוצות לצורך ביצוע המיפוי. |
| 3 | 18 | 3.10 | אנו מציעים כי החישובים יעשו בתוכנות הנדסיות ייעודיות. במידה ולא אנא הנחייתכם לחישוב. (אורך X רוחב X גובה מספק?) | - החישובים יבוצעו בתוכנות הנדסיות מקצועיות מקובלות. - החישובים יבוצעו לתאים בגודל מתאים לרמת דיוק מפות המדידה שימסרו לקבלן הזוכה. |
| 4 | 20 | 4.2 | מהו מיקום קידוחי הסקר הסופי? | בעקבות סיור הקבלנים, עודכן מיקום הקידוחים. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 5 | 23 | 4.4.3.1 | אנו מבקשים להתיר שימוש בארגזי פלסטיק. | הבקשה מקובלת. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 6 | 23 | 4.4.3.3 | אנו מציעים לנסר את הגלעינים בהתאם לדרישות תקן 43-101 NI. | הבקשה נדחית. |
| 7 | 24 | 4.6 | הסעיף הנ"ל מציין כי על הקבלן חלה חובה לבדיקת היעדר תשתיות תת קרקעיות. בסעיף 4.6 (עמוד 8) מצוין כי על הקבלן חלה חובת עבודה תוך 14 ימים מרגע הודעה על זכייה במכרז, האם 14 ימים הנ"ל כולל הוצאת היתרים? | אין דרישה להוצאת ההיתרים תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת זכייה. ראה מסמכי המכרז לעניין אבני הדרך לביצוע השירותים. |
| 8 | 25 | 7.3 | תשלום 50% מעלות הקדיחה לאחר סיומה, יוצר בעיה תזרימית בעבודה. מבקשים לשנות ל80% מעלות הקדיחה בשלב זה. | הבקשה נדחית. |
| 9 | 36 | 2 | הנספח שמדבר על אחריות מקצועית, האם מדובר על אחריות מקצועית לבדיקות המבוצעות במעבדה?, או אחריות מקצועית לביצוע בשטח? | הפוליסה תכסה כל נזק, בהתאם למסמכי המכרז. |
| 10 | 57 | נספח י' | בטבלת הצעת המחיר יש בדיקות מעבדה, שבנספחי המכרז רשום כי את הבדיקות מבצעים המכון לגיאולוגיה, האם חלק מהבדיקות אכן צריך לתמחר בהצעת המחיר? | - יש לתמחר את כל הסעיפים בהצעת המחיר שבנספח י'. - ראה מסמכי המכרז. |
| 11 | 69 | נספח י"ט | הנספח מכיל מחירי בדיקות אבן גיר מהמחירון של המכון לגיאולוגיה, מאיזה סיבה זה רלוונטי? האם קבלן הזוכה משלם להם באופן ישיר וצריך לקחת את זה בחשבון בתמחור ההצעה? | הבדיקות הגיאוכימיות יבוצעו רק אם מנהל הפרויקט נוכח כי אבן הגיר מתצורת שבטה, שמופיעה בחלק מהקידוחים המתוכננים, עשויה להתאים לדרישות התעשייה (לדוגמה: ייצור אבקות גיר, ייצור סיד). הבדיקות הגיאוכימיות יבוצעו במעבדת המכון הגיאולוגי לישראל. התשלום בגין ביצוע בדיקות אלו יבוצע ע"י הקבלן ישירות למכון הגיאולוגי לישראל בהתאם להצעת המחיר לעלות הבדיקות הגיאוכימיות המצ"ב כנספח י"ט למסמכי המכרז. המשרד ישלם לקבלן עלות הבדיקות, בהתאם להצעת המחיר של המכון הגיאולוגי לישראל, ובכפוף להמצאת חשבונית מקור. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |