משרד הכלכלה ותעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 23/17

שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 23/17

שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן בהתאמה: "היחידה", "המינהל", "המשרד"), באמצעות ועדת המכרזים המשרדית (להלן: "ועדת המכרזים"), מזמין/ה בזה הצעות למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה.

כותרות הסעיפים הינן לשם התמצאות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מכרז זה.

תוכן עניינים

טבלת ריכוז מועדים..............................................................................................................

הגדרות................................................................................................................................

רקע.....................................................................................................................................

השירותים הנדרשים.............................................................................................................

תקופת ההתקשרות...............................................................................................................

הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה  ............................................................................

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)........................................................................

אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה ........................................................................

הוראות בדבר הגשת ההצעה..................................................................................................

התחייבויות הספק הזוכה......................................................................................................

התמורה..............................................................................................................................

פיצויים מוסכמים................................................................................................................

היררכיה בין המכרז להסכם...................................................................................................

שאלות והבהרות...................................................................................................................

עיון במסמכים......................................................................................................................

רשימת נספחים....................................................................................................................

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | 14.9.2017 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים | יום א', י"א תשרי התשע"ח – 1.10.2017 שעה 12:00 |
| מועד פרסום השאלות והתשובות | עד יום ג', ד' חשון התשע"ח – 24.10.2017 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | יום שלישי, י"ח חשון התשע"ח – 7.11.2017 עד השעה 12:00 |
| תוקף ערבות המציע | עד יום חמישי, י"ז סיון התשע"ח – 31.5.2018 |
| מועד חתימה על הסכם ההתקשרות | בתוך 14 ימים ממועד העברת נוסח ההסכם לזוכה. |
| תחילת מתן שירותים | ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד (בחתימה מלאה ולא רק בראשי תיבות) או במועד מאוחר יותר שיקבע המשרד ) |

- טבלת ריכוז מועדים

  - במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

  - המשרד שומר לעצמו שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם באתר המשרד, ולא תהא למי מהספקים כל טענה או דרישה בקשר לכך.

- הגדרות:

"ההסכם", "הסכם ההתקשרות"- נוסח הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה כנספח 
י"א.

"הצעה"-  תשובת המציע למכרז זה בתוספת כל הבהרה שנתן במענה לבקשת ועדת
המכרזים ו/או מי מטעמה ואשר ועדת המכרזים החליטה לקבלה.

"ועדת המכרזים ", "הוועדה המשרדית"- ועדת המכרזים המשרדית במשרד הכלכלה והתעשייה.

"וועדת התקשרויות" , "הוועדה" – ועדה  שתופעל ע"י הזוכה  לאישור התקשרויותיו הנובעות ממכרז זה , בהתאם להוראות סעיף 4.1  למכרז זה.

"חוק חובת המכרזים"- חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

"מכרז"- מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו לרבות שאלות ההבהרה 
ותשובות עורך המכרז.

"מציע"- תאגיד ו/או עוסק מורשה/ פטור ו/או שותפות רשומה אשר הגיש/ה הצעה למכרז זה.

"משרד"- משרד הכלכלה והתעשייה.

"ספק"/"ספק זוכה"/ "זוכה"/ "נותן השירותים"- מציע שייבחר ע"י עורך המכרז 
לאספקת השירותים נשוא מכרז זה לרבות כל מי שנותן מטעמו למשרד שירותים כאמור.

"חברת פיקוח"- חברה שזכתה במכרז של מנהל אזורי תעשייה לצורך ביצוע פיקוח צמוד בעבודות תשתית.

"מפקח"- מפקח מטעם חברת פיקוח שנבחרה במסגרת מכרז של מנהל אזורי תעשייה לצורך ביצוע פיקוח צמוד בעבודות תשתית.

"תקופת ההתקשרות" – משך ההתקשרות כאמור בסעיף 5 להלן, לרבות כל תקופות    
ההארכה שאושרו לפי סעיף זה ו/או בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

"ממונה"- מנהל מינהל אזורי תעשייה.

"חברת ייעוץ בקרה" -  חברה שמספקת שירותים למשרד מכוח זכייתה ב במכרז שירותי בקרה וייעוץ הנדסי כלכלי.

"אזורי פיתוח א'"/ "איזורי התעשייה"- אזורי תעשייה אשר בהם משרד הכלכלה והתעשייה הוא הגורם המפתח וגובה הוצאות פיתוח, המצויים  באזורים הקבועים לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, וכן אזורי תעשייה שבהם משרד הכלכלה והתעשייה פועל כגורם ממליץ ומסייע למינהל האזרחי בתחומים אלו באיו"ש .

- רקע:

מינהל אזורי תעשיה במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה המצויים באזורי פיתוח א'. המינהל פועל לשם כך בכ-70 אזורי תעשייה. עבודות התכנון והפיתוח מבוצעות בחלקן על ידי חברות מנהלות הפועלות מטעמו של משרד הכלכלה והתעשייה. המשרד מעוניין להתקשר עם חברות מנהלות למתן שירותי ייזום, תכנון, וניהול פרויקטים של פיתוח תשתיות באזורי תעשיה באזורי פיתוח א'  מול קבלני הביצוע והגורמים המעורבים בפרויקט .

לצורך עבודות פיתוח תשתיות באזורי תעשייה, החברות המנהלות מתקשרות עם ספקים וקבלני הביצוע בהתאם לצורך. החברות המנהלות אחראיות על ניהול הפרויקט עד תומו מול הגורמים השונים המעורבים ביישומו, לרבות התקשרות חוזית שלהם  מול משרדי תכנון ערים ואדריכלים שכותבים ומלווים את תכנון האזורים במוסדות התכנון; התקשרות חוזית שלהם  מול  קבלני ביצוע לעבודות הפיתוח; תיאום מול רשויות מקומיות; תיאום מול חברות ממשלתיות וגורמים סטטוטוריים בתחומי התשתית;חברת הפיקוח הצמוד שמפקחת על עבודת הקבלנים באתרי העבודה; חברת בקרה וייעוץ כלכלי  הנדסי שמלווה ומייעצת  למינהל .

המשרד מתקשר עם חברת פיקוח צמוד שמלווה את הפרויקטים בשטח ובודקת הנדסית ביצוע העבודות. עבודת הפיקוח כוללת פיקוח על איכויות העבודות ההנדסיות בהתאם לתוכניות ביצוע ומפרטים טכניים והנדסיים וכן פיקוח על זמני ומשכי הביצוע של הפרויקטים השונים בהתאם למסמכי המכרז.

כמו כן, המשרד מתקשר עם חברת הייעוץ והבקרה, אשר מבקרת באתרים ונותנת ייעוץ הנדסי וכלכלי באופן שוטף למינהל איזורי תעשייה הכולל בקרה על עבודת החברות המנהלות.

התשלום לחברה המנהלת מבוצע אל מול הגשת חשבוניות הספקים וכתבי הכמויות המאושרים ע"י חברת הפיקוח, האחראי המקצועי מטעם נותן השירותים ונציג המשרד.

להלן תהליך התשלום לחברות המנהלות כיום:

קבלן-> חשבון לחברה מנהלת-> אישור חב' פיקוח צמוד->חברה מנהלת-> בדיקת החשבון ע"י רו"ח מטעם המשרד ->  אישור המשרד - העברה לתשלום

הקשרים בין החברות המנהלות למינהל אזורי תעשייה ולחברת הפיקוח הצמוד וחברת הייעוץ והבקרה שמפעיל המינהל:

| גורם | אחריות | ממשק |
| --- | --- | --- |
| מינהל אז"ת | אחריות כוללת על מדיניות פיתוח אזורי תעשייה. הפעלה של חברות מנהלות / רשויות מקומיות לצורך ביצוע עבודות הפיתוח. הפעלת חברת ייעוץ ובקרה. הפעלת חברת פיקוח. | הפעלת חברות ייעוץ ובקרה, חברות המנהלות (והרשויות המקומיות) וחברת פיקוח. |
| חברת ייעוץ ובקרה | ייעוץ מקצועי הנדסי וכלכלי בנושא תשתיות תעשייתיות הנדסיות, מקרקעין, פיתוח ושיווק אזורי תעשייה ופרויקטים שונים. בקרה על התקדמות מכלול הפרויקטים המנוהלים על ידי החברות המנהלות והרשויות מקומיות. הכנת ניירות עמדה וסיוע באיסוף נתונים על אזורי תעשייה בשלבי פיתוח ושיווק. ייעוץ הנדסי לוועדות ההתקשרויות של החברות המנהלות. בדיקה הנדסית וחשבונאית של חשבונות המוגשים ע"י הרשויות המקומיות והחברות המנהלות. סיורים בשטח. | דיווחים שוטפים למינהל אז"ת על התקדמות פרוייקטים. בקרה על עבודות הפיתוח. בדיקת חשבונות המוגשים למינהל אז"ת |
| חברות מנהלות | ניהול פרויקטים של תכנון וביצוע משלב הייזום בשטח ועד מסירת הפרויקט לרשות המקומית. התקשרויות עם קבלני ביצוע ומתכננים / יועצים שונים. תיאום עם חברת הפיקוח בעת ביצוע הפרויקטים. תשלום לקבלנים ולמתכננים / יועצים השונים. | דיווח לחברת הבקרה על התקדמות הפרוייקט וחסמים. אישור החשבונות לאחר אישור חברת הפיקוח והגשתם למינהל. |
| חברת פיקוח | פיקוח הנדסי צמוד על עבודות הפיתוח בשטח. אישור החשבונות של הקבלנים בהתאם לביצוע העבודות בשטח ועל פי תכנית העבודה וכתב הכמויות. התרעה על חריגות בתקציב ובלו"ז ביצוע עבודות הפיתוח. | תיאום תכנית הפיקוח מול החברה המנהלת. דיווח לחברת הבקרה ולמינהל אז"ת על חריגים בלו"ז או תקציב |

מוגדרים בזאת 2 אזורי פעילות בהם יבוצעו העבודות לתכנון ולפיתוח אזורי תעשייה הנדרשות במסגרת מכרז זה:

אזור א'- צפון הארץ (כולל אזורי תעשייה באיו"ש)

אזור ב'- דרום הארץ (כולל אזורי תעשייה באיו"ש)

רשימת אזורי התעשייה בחלוקה לאזורים בנספח טו'.

החברות המנהלות שיזכו במכרז, יפעלו מטעם המשרד  ויוציאו לפועל את התכניות לפיתוח ותכנון אזורי עליהן החליט המינהל.

במסגרת המכרז תיבחרנה שתי חברות מנהלות לביצוע העבודה מושא המכרז, אחת בכל אזור פעילות. לעניין זה לכל אזור תבחר ההצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל הכולל הגבוה ביותר מבין כל המציעים לאותו אזור.

יובהר בזאת, כי בכוונת המשרד לבחור זוכה שונה בכל אזור. עם זאת, אם לא  ימצאו שני זוכים (אחד לכל אזור), המשרד יהיה רשאי  ע"פ שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין  לפסול את המכרז, כולו או חלק ממנו ביחס לאותו האזור בו לא נבחר זוכה, ולצאת למכרז חדש בכלל או לאותו אזור בפרט, או לבחור זוכה אחד לשני האזורים, אם אותו זוכה הגיש הצעה לאזורים אלה ובהתאם לשקול דעת המשרד.

יודגש, כי  ניתן להגיש הצעות לניהול עבודות תכנון ופיתוח אזורי תעשיה לאזור פעילות אחד או יותר , אך במידה והצעותיו של אותו המציע, שהוגשו ליותר מאזור אחד תזכינה לניקוד המירבי בשני אזורי הפעילות, הרי שלמשרד תהא הזכות הבלעדית להכריע באיזה אזור יוכרז המציע כזוכה, על פי שיקול דעתו המוחלט, במטרה להעניק לעורך המכרז את מירב היתרונות. בהתאם לכך ייחתם עם הזוכה חוזה ההתקשרות לאזור פעילות אחד בלבד שיבחר המשרד, אלא אם החליט המשרד אחרת.

על אף האמור לעיל בדבר חלוקת האזורים,  הרי שהמשרד שומר לעצמו הזכות להעביר פרויקטים בין הזוכים באזורים השונים ככל שיידרש בנסיבות העניין על פי שיקול דעתו הבלעדי.

יצוין, כי בשלב שלאחר הזכייה במכרז זה- במידה שלא נחתם הסכם התקשרות עם המציע הזוכה וזכייתו תבוטל מכל סיבה שהיא או במידה שנחתם עמו הסכם התקשרות אשר בוטל מכל סיבה שהיא, יהא המשרד רשאי לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה במכרז (להלן: כשיר שני), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים המציע שדורג במקום שלאחר הזוכים לכך, יהיה המשרד רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא אחריו וכך הלאה עד לחתימה על חוזה למתן השירותים. למען הסר ספק, סמכות זו של המשרד היא סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו עפ"י נסיבות העניין. יובהר- רשאי המשרד להפעיל סמכות זו ביחס לכל אחד מאיזורי הפעילות בנפרד.

לשם השלמת התמונה יצויין, כי המשרד פועל עם חלק מהרשויות המקומיות ב"נוהל רשויות", במסגרתו הרשויות מתקשרות עם גורמי הניהול, התכנון וביצוע עבודות התשתיות הציבוריות באזורי תעשיה. יובהר כי עבודות אלו אינן חלק ממכרז זה. כמו כן, המשרד רשאי להעביר אזור תעשייה מניהול על ידי חברה מנהלת לניהול הרשות המקומית בכל עת על פי שיקוליו, ולהיפך.

היקפי הפעילות לשנת 2016:

היקף העבודות שבוצעו על ידי ארבעת החברות המנהלות בשנת 2016 עמד על כ-102 מיליון ₪,

מהן  כ-  54 מלש"ח באזור הצפון וכ-46 מלש"ח באזור הדרום.

המשרד מעריך כי בשנת 2017  צפוי היקף דומה לעבודות שבוצעו בשנת 2016, בכפוף לאישורי  תקציב  המדינה ותקציב המשרד.

  - יובהר בזאת, כי מדובר בהערכה בלבד, הניתנת לצורכי התרשמות וכי המשרד לא מתחייב להזמנת עבודה בהיקפים הכספיים ו/או הכמותיים המוערכים, או בכל היקף אחר. המשרד יהא רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקפים אלו בהתאם לצרכיו בפועל. עשיית שימוש בנתונים אלו, נעשית על דעתו של המציע	 בלבד, והמציע יהא מנוע מלטעון כלפי המשרד כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בגין כל נזק שנגרם לולעניין זה.

- השירותים הנדרשים:

המשרד שומר על זכותו להפעיל רק חלק מהשירותים הנדרשים והמפורטים להלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה לא תוכלנה להיות טענות בשל כך.

תכנון ופיתוח אזורי תעשייה:

הזוכה במכרז, יהיה אחראי לניהול עבודות הפיתוח החל משלב תכנון אזור התעשייה, בחירת קבלני ביצוע וניהול פרויקטים של פיתוח תשתיות באזורי תעשייה באזורי פיתוח א' מול קבלני הביצוע והגורמים המעורבים בפרויקט ועד להשלמת הפרויקט וכל זאת ע"פ הנחיות הממונה.

השירותים שעל המציע-הזוכה לספק כוללים את השירותים הבאים:

  - ניהול ועדת התקשרויות לביצוע עבודות קבלניות ועבודות ייעוץ והקמת מאגר מתכננים ויועצים

על החברה המנהלת למנות ועדת התקשרויות אשר בין חבריה יכללו חשב המשרד או נציגו, מנהל מינהל אזורי תעשייה או נציגו, יועץ משפטי של הזוכה במכרז והאחראי המקצועי מטעמו  או מי מטעמו, אשר בקיא בבקשות הנדונות. המשרד רשאי להוסיף לדיוני הוועדה נציגים נוספים מטעמו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

יובהר כי ועדת ההתקשרויות הנ"ל תתכנס במשרדי מנהל אזורי תעשייה בירושלים, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת  בין נציגי המשרד בוועדה הנ"ל לבין נציגי החברה המנהלת.

יצויין כי אופן ניהול התקשרויותיהן של חברות מנהלות מכוח זכיה במכרז של המדינה  נמצא בבחינה של החשב הכללי.  במידה שבעקבות הבחינה יוצאו הנחיות ו/או הוראות בענין זה, הרי שאלו יחייבו את הזוכים במכרז זה.

החברות המנהלות הזוכות יגישו לאישור המינהל, נוהל עבודה מתאים לניהול ועדת ההתקשרויות במסגרתו יפורט, בין היתר, אופן אימוץ תקנות חובת המכרזים בפעילות הועדה.

וועדת ההתקשרויות תאשר את כלל ההתקשרויות של החברה המנהלת עם ספקים וקבלני הביצוע לצורך עבודות פיתוח תשתיות באזורי תעשייה, כמפורט להלן:

- לצורך הזמנת שירותי פיתוח מקבלנים כמפורט בסעיף 4.3, על החברות המנהלות לפרסם  מכרז פומבי ( כמכרז מאגר או עבור כל  פרויקט).

- לצורך הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון המפורטים בסעיף 4.2 לשם ביצוע פרויקטים עבור המשרד, על החברות המנהלות לנהל מאגר מתכננים ויועצים. המאגר יוקם על פי נוהל שיכתב על החברות המנהלות ובהתאם להוראות כל דין ויובא לאישור הממונה . המאגר יעודכן אחת לשנה ורשימת המתכננים והיועצים שנכללים בו תאושר על ידי ועדת ההתקשרויות. תעריפי התשלום ליועצים ולמתכננים יהיו בהתאם לתעריפים הקבועים במשרד הבינוי והשיכון , המופיעים בקשור הבא-http://www.moch.gov.il/tichnun/Pages/taarifey_tichnun.aspx. בכל מקרה בו עבודת התכנון או חלקה אינה כלולה בתעריפי משרד הבינוי והשיכון, יעשה שימוש בתעריפי תכנון של משרדי הממשלה או חברות ממשלתיות אחרות, (כגון תעריף משרד הביטחון, רכבת ישראל וכד'). ככל שלא נמצא, לעמדת המשרד, תעריף מתאים כאמור לעיל, יעשה שימוש בתעריף חשכ"ל למתכננים לעבודות בינוי. ההחלטה האם וכיצד לעשות שימוש בספר תעריפים חלופי נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במידה ועבור יעוץ  מסויים אין תעריף קבוע באחד מתעריפי משרדי הממשלה או החברות הממשלתיות, יבוצע תיחור על מתן השירות בין המתכננים/ יועצים הכלולים במאגר, באופן מחזורי ככל שניתן.

- לצורך הזמנת שירותים כמפורט  בסעיף 4.5 ,באזורי התעשייה בהם אין פעילות ביצועית.

  - שלב התכנון

    - הכנת סקר התכנות סטטוטורית להקמת אזור תעשייה במרחב מסוים ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

    - הכנת חומר לקבלה או חידוש הרשאה לתכנון ופיתוח מרשות מקרקעי ישראל ע"פ הנחיית הממונה או מי מטעמו.

    - הכנת תכנית מתאר (שלד) לאזורי תעשייה ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

    - הצגת חלופות לתכנון עבור מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה.

    - תיאום תכנון אזורי התעשייה עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות ע"פ הנחיית היחידה.

    - הכנת תכנית בניין עיר ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו.

    - קידום אישור תב"ע מול מוסדות התכנון והגורמים המעורבים באישורן, ולווי התכניות עד לאישורן במוסדות התכנון, לרבות הצגת הפרויקטים השונים בוועדות התכנון השונות. זאת, לפי דרישות הממונה או מי מטעמו ובהתאם לצורך ובכל עת שיידרש.

    - הכנת תכנון מוקדם לביצוע בסיום אישור התב"ע.

    - הכנת אומדני עלויות פיתוח של אזור התעשייה ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו. האומדנים יאושרו ע"י חברת הבקרה.

    - הכנת תצ"רים - (תכנית לצורך רישום) עפ"י דרישות הממונה או מי מטעמו.

    - תאום וניהול עבודת המתכננים והיועצים באופן שוטף.

    - הכנת תב"ע ו\או שינויי תב"ע בהתאם לצרכים העולים משיווק המגרשים ליזמים ומעבודות הפיתוח ועפ"י הוראות הממונה.

    - השתתפות בישיבות עבודה במינהל אזורי תעשייה וכן בפורומים ממשלתיים אחרים ובכל פורום אחר לפי הצורך, בכל הקשור לפרויקטים המבוצעים על ידי החברה המנהלת, לרבות השתתפות בוועדות משותפות של המשרד ומשרדים ממשלתיים אחרים הנוגעים לאזור התעשייה, לפני, במהלך ולאחר סיום העבודות. הכל על פי דרישות  והנחיות הממונה.

    - סיוע  בהכנת תכניות עבודה לפיתוח אזורי תעשייה שנתיות ורב-שנתיות בהתאם להנחיות הממונה, אשר תתבססנה על איסוף נתונים ומידע לצורך גיבושה. בנוסף, מתן המלצות לשינויים ולעדכונים בתכניות העבודה בכל עת, ככל שידרשו על פי צרכי השטח והנחיות המשרד.

    - תאום התכנון ועבודות הפיתוח עם גופים האמונים על ביצוע תשתיות דוגמת חברת חשמל, חברות חלוקת 	גז, חברות תקשורת, תאגיד מים וביוב וכיו"ב.

    - תאום עבודות הפיתוח עם יזמים להם שווקו מגרשים באזור התעשייה בטרם תחילת עבודות הפיתוח באזור התעשייה ובמגרש של היזם.

    - בדיקת בעלויות על השטח עליו מתוכנן אזור תעשייה.

    - תאום התכנון ועבודות הפיתוח עם בעלי קרקעות פרטיות, אם ישנם, באזור התעשייה בכפוף לאישור הממונה; פנייה לרשות המקומית ולגופי אכיפה, אם נדרש, על מנת לטפל בפלישות לשטח. התראת המשרד על עיכובים בגין סיבות אלו.

    - בחינה וניתוח סטטוס תשתיות באזורי תעשייה והכנת המלצות להמשך פיתוח אזורי התעשייה עפ"י הנחיות הממונה.

    - מילוי אחר הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, החלטות ממשלה ונהלי המשרד ו\או משרדי ממשלה אחרים אשר מתעדכנים מפעם לפעם, והטמעתם במסמכי התכנון.

    - הכנת תכניות בהתאם לדרישות מבא"ת לקליטה במערכת GIS  של משרד הכלכלה או בפורמט אחר לפי הנחיית הממונה. מצ"ב קישור לדרישות מבא"ת :  http://iplan.gov.il/Pages/Professional%20Tools/Submitplan/Mavat.aspx

  - פיתוח

עבודות הביצוע לפיתוח אזורי התעשייה ינוהלו על ידי החברה המנהלת באמצעות קבלני ביצוע ובפיקוח צמוד של חברת פיקוח. בחירת קבלני הביצוע תבוצע בהתאם למפורט בסעיף ניהול ועדת ההתקשרויות. במסגרת שלבי הפיתוח יידרש הזוכה במכרז לשירותים הבאים:

    - קיום ישיבות תיאום ביצוע בכל אתר בו עובדת החברה מנהלת , אחת לשבוע ע"י האחראי המקצועי של נותן השירותים .  בישיבה זו תסוכם הפעילות שבוצעה , ההערכות להמשך ביצוע הפרויקט, הסרת חסמים, בקרה על עמידה בלוחות הזמנים והמסגרת התקציבית. סיכום הישיבה יועבר לממונה תוך שני ימי עבודה.

    - קיום פגישות עבודה עם מינהל אזורי תעשייה ומתן הסברים, הבהרות, מסמכים ואסמכתאות, ככל שיידרשו על ידי המינהל והעברת דיווחי סטטוס רבעוניים למנהל המינהל.

    - טיפול בקבלת היתרי בנייה לביצוע העבודות לתשתיות הציבוריות באזורי תעשייה  בהתאם לדרישות ועדות תכנון ובניה, הרשות המקומית הרלוונטית וגורמים רלוונטיים אחרים, ביניהם רמ"י, חברת חשמל, קק"ל, רשות הניקוז, מקורות, נתיבי ישראל, תאגידי מים וביוב וכיו"ב.

    - עריכת מכרזים לביצוע עבודות פרטניות בהתאם לתכנית העבודה השנתית המאושרת של המינהל וע"פ הנחיות הממונה . תהליך המכרז יכלול הכנת תיק מכרז, אשר בו יפורטו התכנון לביצוע, כתב כמויות אומדן מתכנן, מפרט מיוחד לביצוע העבודות, היתר בניה ואישורים נוספים בהתאם לצורך הפרויקט. בנוסף תבצע החברה המנהלת במידת הצורך,  סיורי קבלנים ותבחן את ההצעות שהתקבלו טרם הדיון בוועדת ההתקשרויות.

    - ניהול ביצוע פרויקטים ובכלל זה מסירת העבודות לקבלנים (במסירה פיזית ע"י האחראי המקצועי בשטח בתאום עם  המפקח, קבלן, נציג הרשות וכל גורם נוסף שיידרש). קיום מעקב צמוד ושוטף על התקדמות עבודות התכנון והביצוע לרבות בהיבטי תקציב, לו"ז ואיכות, הגשת דוחות סטטוס וחשבונות שוטפים למשרד וכן דיווח מבעוד מועד לממונה על חריגות הצפויות מההסכמים שנחתמו עם גורמי הביצוע.

    - מילוי ובקרה אחר ביצוע  הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, החלטות ממשלה ונהלי המשרד ו\או  משרדי ממשלה אחרים אשר מתעדכנים מפעם לפעם ע"פ הנחיות הממונה או מי מטעמו .

    - תאום העבודות בין הקבלנים לרשויות המקומיות.

    - ניהול מו"מ עם בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ו/או  תושבים בכל הקשור לקידום ביצוע של הפרויקטים באזורי התעשייה, ככל שנדרש לצורך ביצועם ועל פי תאום והנחיות הממונה.

    - בדיקת  חשבונות הקבלנים והעברתם לבדיקה ואישור הנדסי של  חברת הפיקוח  טרם הגשתם לתשלום ע"י המשרד. העברת תשלום לקבלנים ולנותני השירותים תתבצע ע"י החברה המנהלת בתוך 3 ימי עסקים לכל המאוחר  ממועד קבלת התשלום ממשרד הכלכלה והתעשייה.

    - המשרד יבצע פיקוח צמוד על הפרוייקטים שיבוצעו במסגרת מכרז זה. הפיקוח יעשה

באתרי העבודה באמצעות חברת הפיקוח . באחריות החברה המנהלת  לעבוד בשיתוף פעולה  מול המפקחים שימונו ע"י חברת הפיקוח  באזורי התעשייה  בהם מתבצעות העבודות. שיתוף פעולה זה כולל:

      - העברת תיק מכרז הכולל את מסמכי החוזה, תכנית העבודה, מפרטי העבודה וכתבי כמויות שבועיים לפני סיור קבלנים לעיון והערות של חברת הפיקוח.

      - הזמנת חברת הפיקוח לסיור קבלנים.

      - הזמנת נציג חברת הפיקוח לעבודות הדורשות פיקוח בהתאם לצרכי העבודה .

      - העברת פרטים של מודד אתר, מעבדה מוסמכת לבדיקות איכות, רשימת 
מתכננים לביצוע פיקוח עליון, פרוגראמות בדיקות של חומרים ועבודת קבלן לחברת הפיקוח או כל פרט אחר שייידרש בקשר לעבודות לצורך ביצוע עבודת הפיקוח.

      - מסירה סופית של הפרויקט לרשות המקומית, בתום שנת בדק, כל זאת לאחר שהחברה המנהלת וידאה כי הפרויקט הושלם באופן סופי וקיבל את אישור הרשות המקומית ואישור המשרד.

    - עם הגשת החשבון הסופי לתשלום בכל פרויקט, על החברה המנהלת להגיש:

- תעודת מסירה של פרוייקט הכוללת חתימת הרשות המקומית המעידה על קבלת האחריות על הפרויקט.

- תיק פרויקט של אזור תעשייה הכולל :

  - סיכום פרטים עיקריים לגבי העבודה.

  - סיכום עלות העבודה בפועל והשוואה למסגרת התקציב המקורית והמעודכנת.

  - כתב כמויות סופי ומאושר כולל דפי אישורי הכמויות וחישובי כמויות ע"י מודדים. ציון החריגות בכמויות והסברן.

  - לוחות זמנים מקוריים ובפועל תוך ציון רמת העמידה בהם ומקרים חריגים.

  - ציון איכות הביצוע תוך פרוט כל הממצאים החריגים שנתגלו במהלך העבודה ודרך הטיפול בהם.

  - סיכום בדיקות שנערכו כולל השוואה לפרוגראמה הראשונית ודיווח על פערים בין הפרוגרמה הראשונית לביצוע.

  - יומני עבודה חתומים של הקבלנים, סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. דוחות פיקוח עליון וכל תכתובת רלוונטית ותיעוד הטיפול בהם.

  - אישורי מסירה של השלבים השונים כולל פרוטוקולים של סיורי המסירות בגין העבודות שבוצעו.

  - "תכניות אחר ביצוע" ממוחשבות , ערוכות וחתומות ע"י המפקח, מאושרות ע"י מודד מוסמך מטעם  המשרד, ומתכננים/יועצים של הפרויקט.

  - הכנת תיק חשבון סופי הכולל תכניות עדות (As made) התואמות לדרישות מבא"ת ומוכנות לקליטה במערכת GIS  של משרד הכלכלה והתעשייה או בפורמט אחר לפי הנחיית הממונה.

על החברה המנהלת להגיש את החשבון הסופי לתשלום למשרד ולרשות המקומית בתוך פרק זמן  שלא יעלה על 30 ימי עבודה מתום ביצוע הפרויקט. על כל חריגה צפויה מהנחיה זו יש לפנות מראש למשרד בבקשה מנומקת בכתב ולפעול בהתאם להנחיית המשרד.

    - המציע מתחייב לבצע כל משימה הנוגעת לניהול פרויקטים של בינוי ופיתוח שבאחריות מנהל אזורי תעשייה באזור הפעילות ע"פ הנחיית הממונה.

  - בשלב השיווק:

    - דיווח למינהל אזורי תעשייה על כל מגרש מוכן לשיווק וכן כל מידע הנדסי או אחר נוסף הנדרש לשיווק המגרשים ליזמים.

    - הכנת תשריטים לשיווק מגרשים.

    - תיאום השלמת עבודות הפיתוח עם היזמים שרכשו מגרשים, בהתאם לקריטריונים ההנדסיים שבהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס' 6.2 "קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה" (נספח יח') .

    - החברה המנהלת תעביר למשרד אישור חתום של מנהל הפרויקט בדבר זמינות המגרש ליזם ע"פ הנוסח המצ"ב בנספח יז'. החברה המנהלת תצרף את הערות היזם ככל שישנן ותעביר העתק של הפרוטוקול ליזם	.

    - מסירת מגרש ליזם בכפוף  להנחיות ואישור הממונה, לרבות סימון גבולות המגרש וחיבורים למערכות תשתית.

    - עריכת פרוטוקול מסירת המגרש  ליזם  בנוסח האמור בנספח טז' אשר יכלול:

      - פרטי היזם והמגרש.

      - נתונים הנדסיים על המפעל או המבנה: צריכת מים, חשמל, שפכים וכל נתון אחר הרלוונטי לתפקוד אזור התעשייה.

      - הערות  של החברה המנהלת על המגרש.

  - אחר

באזורי התעשייה בהם אין פעילות ביצועית ונותן השירותים  נדרש להשתתף בדיונים/ סיורים, להכין חוות דעת על תשתיות האזור או מסמכים מיוחדים הנוגעים למגרשים באזור תעשייה (כגון: הכנת תשריט חלוקה, מסמכים הנדסיים, התייחסות לעתירה נגד המשרד ועוד)  ובאישור הממונה, תשולם תמורה עבור מתן שירותים אלו באמצעות האחראי המקצועי והמבצעים של המציע הזוכה.

התשלום יחושב וישולם בהתאם להוראת התכ"מ בנושא תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, כפי תוקפה מעת לעת, לפי היקף השעות שבוצעו ע"י האחראי המקצועי והמבצעים של המציע הזוכה.  יובהר כי התשלום יבוצע ע"פ תעריף התקשרות על פי תשומות בהיקף התקשרות גבוה מ-200 שעות, אף אם היקף השעות שבוצע בפועל נמוך או שווה 
ל-200 שעות . יובהר כי היקף מתן השירותים לפי סעיף זה  לא יעלה על  500 שעות בשנה ובאישור מראש של ועדת ההתקשרויות.

  - ציוד ותשתיות נדרשות:

    - המציע מתחייב להחזיק חדר ישיבות  באזור בו הצעתו תזכה לטובת אספקת השירותים נשוא מכרז זה.

    - שימוש במערכת מחשב:

הזוכה יידרש לרכוש ולהשתמש בתוכנת מחשב לניהול פרויקטים שתותקן במחשב הזוכה ותכלול 	את ההתקשרויות של הזוכה עם הספקים השונים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה; לוחות זמנים לתהליכי תכנון וביצוע עבודות הפיתוח באזורי התעשייה; תעריפי התכנון וההתקשרויות המקובלים; סיכומי דיון ומעקב אחר התקדמות הפרויקטים ועמידה במשימות.הזוכה יעביר למשרד נתונים ממוחשבים על גבי מדיה אלקטרונית או בנייר לפי דרישת  המשרד.

יודגש כי צפי המשרד לעניין היקף ההתקשרות הינו נכון למועד פרסום המכרז וכי צפי זה אינו מחייב את המשרד לרכוש טובין ו/או שירותים מהזוכה/ הזוכים בהיקף כלשהוא בזמן מן הזמנים.

- תקופת ההתקשרות

  - על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד או מועד מאוחר יותר שנקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו (חתימה מלאה של מורשי החתימה של המשרד ולא רק בראשי תיבות ).

  - משך ההתקשרות עם הזוכה הוא לשנתיים, בכפוף לחידוש ערבות הביצוע כאמור בסעיף  10.1.3 למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות עד שנתיים כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שש שנים (להלן: "תקופות הארכה"), הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת), הוראות התכ"מ ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם תהיינה, הספק הזוכה מתחייב להשלים את תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז זה, בהצעה ובהסכם ההתקשרות, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. במקרה זה תדאג היחידה לאישור התקשרות המשך ללא תוספת תמורה בוועדת המכרזים.

  - הספק ימציא למשרד, על חשבונו, ערבות ביצוע שתעמוד בתוקף עד למועד שיקבע ע"י המשרד אשר יהיה 60 יום אחרי המועד הצפוי להשלמת הטיפול ויאריך את האישור ביטוחי בהתאם להנחיית המשרד.

  - למשרד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב, 30 ימים מראש. סך התמורה הסופית ייקבע בהתאם להיקף השירותים שניתנו בפועל.

  - חפיפה

    - על הזוכה שייבחר להתארגן כך שבמועד חתימת החוזה הוא יפעל למתן שירותים בהתאם ללוחות  הזמנים המוגדרים במכרז זה.

    - לשם מתן השירותים באופן מיטבי, המשרד יעביר לחברה הזוכה (בסעיף זה: הזוכה המקבל) את כל המידע שהתקבל מאת החברה שמסיימת התקשרותה עם המשרד  (להלן: הזוכה המוסר), לפי איזור הפעילות בו יפעל הזוכה.

    - חרף האמור בסע' 5.6.2, יובהר כי מפאת מורכבותם, חלק מהעבודות שאושרו טרם הזכיה במכרז זה יבוצעו ע"י הזוכה המוסר ולא יועברו  לטיפולו של הזוכה במכרז זה והכל בכפוף לשיקול דעתו של המשרד ולאישור הגורמים המוסמכים לכך.

    - בתום ההתקשרות לפי מכרז זה, במידה שייקבע זוכה אחר למתן השירותים, יפעל הזוכה במכרז זה למסירה מאורגנת של כל המידע הנדרש לזוכה החדש לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרוייקט.

המוסר והמקבל יפעלו במשותף במשך שבועיים שלמים לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה וסיוע למקבל.

תקופת ההתקשרות בין המשרד לקבלן החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה אך הוא לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

יובהר כי נותן השירותים המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד ולא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה. תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון המינהל.

- הליך בחינת ההצעות ובחירת הספק הזוכה במכרז

  - בחינת הצעות חסרות

    - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

    - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם (לרבות מידע טכני ו/או כלכלי ו/או כספי ו/או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של מגיש ההצעה ו/או כל גורם מטעמו)- הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל הבהרות להצעתם או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז- הכל בכפוף לכללי מינהל תקין, הוראות התכ"ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

    - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

  - הליך בחירת הזוכה

בחירת הזוכה תבוצע בשלבים הבאים:

    - שלב ראשון – בדיקת העמידה בתנאי הסף

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, באשר לעמידתן בתנאי הסף המפורטים להלן. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף- תיפסל. בנוסף, תיבדק הימצאות כל המסמכים המפורטים בסעיף 9.4. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף והינה כוללת את כל המסמכים הנ"ל, תעבור להיבדק בשלב הבא.

מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים.

    - שלב שני- ניקוד רכיבי האיכות בהתאם למסמכי ההצעה ( 60%)

ינוקדו ההצעות ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות  בסעיף 8.1 לפי המשקלות שלצידן.

רק הצעות שיקבלו ניקוד כולל של לפחות 35  מתוך 60  יעברו לשלב הבא. ועדת המכרזים המשרדית רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

    - שלב שלישי – ריאיון התרשמות (10%)

המציע ו/או האחראי המקצועי ו/או המבצעים יזומנו לריאיון. המזמין ייקבע את התרשמותו הכללית מהמציע לגבי מידת יכולתו, התאמתו, ניסיונו וכישוריו לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר.

רק הצעות שיקבלו בתום שלב הריאיון ניקוד כולל של לפחות 40 מתוך 70 (הניקוד ביחס לרכיב האיכות ורכיב הריאיון) יעברו לשלב בחינת הצעת המחיר. ועדת המכרזים המשרדית רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

    - שלב רביעי- ניקוד רכיב העלות (30%)

לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים, כאמור בסעיף 8.3.

הליך תחרותי נוסף

ועדת המכרזים תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לבצע הליך תחרותי נוסף ביחס למחיר ההצעה, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

- היה ושתי הצעות או יותר ינוקדו בניקוד כללי דומה, בפער של עד 5 נקודות והנן בעלות הניקוד הגבוה ביותר באמות המידה בהשוואה לניקוד אותו קיבלו יתר ההצעות. יובהר, כי ההליך התחרותי יערך בין ההצעות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, בפער האמור לעיל.

- היה וכל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז יחרגו מגבולות האומדן שנערך (בין אם חריגה כלפי מעלה ובין אם חריגה כלפי מטה), כפי שאישרה ועדת המכרזים – ולא אושרה ע"י ועדת המכרזים חריגה כאמור, לפי סעיף 8.3.7.

היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע ועדת המכרזים למציעים כי הם רשאים להגיש במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים עם המשרד לעומת הצעתם המקורית, היה ומציע לא יגיש הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

    - שלב חמישי - סיכום הציונים ובחירת זוכה

לאחר ביצוע השלבים כאמור, ישוקלל הניקוד בכל השלבים יחדיו. ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר לאזור מסוים, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף8.3 להלן, תיקבע כהצעה הזוכה. כאמור לעיל, יבחרו שני זוכים, אחד לכל אזור. ואולם המשרד רשאי לבחור זוכה אחד לשני אזורים אם אותו זוכה הגיש הצעה לשני אזורים כמפורט בסעיף 3.

עידוד נשים בעסקים- על מציע העונה על הדרישות לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה כהגדרת הסעיף כפי נוסחו מעת לעת. אם לאחר שקלול התוצאות יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

  - הוראות בנוגע לבחירת הספק הזוכה במכרז

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ו/או לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש. עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות מי מהמציעים באחד המקרים המתוארים לעיל, בכל צורה שהיא.

    - המשרד יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב  לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

    - המשרד לא מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה בתוך תקופה מסוימת אך אם הליכי בחירת הזוכה לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו בהודעה בכתב שימסור למרכז ועדת המכרזים ולקבל את הערבות חזרה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 90 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המשרד או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למשרד.

  - חילוט/ הארכת/ החזרת ערבות הצעה

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר, אחד או יותר מהמפורט להלן:

      - המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

      - המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

      - המציע חזר בו מהצעתו שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת המכרז, ובכפוף לאמור בסעיף 6.3.5 לעיל.

      - לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת המכרז, לא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט המכרז על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט המכרז והמצאת הנספחים לו, חתומים כנדרש, וכן המצאת ערבות ביצוע ופוליסת ביטוח התואמות את הנדרש ע"פ ההסכם ומפרט המכרז, בתוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 1.

    - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז. הארכת הערבות תיעשה על חשבון המציע.

    - מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו עפ"י כל דין.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

  - ניהול ספרי חשבונות

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. (אישור ניהול פנקסי חשבונות ואישור פטור מניכוי מס).

  - חובת רישום ו/או צורת התאגדות

    - על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או עוסק מורשה.

    - אם המציע חברה או שותפות רשומה - הוא אינו חייב בחובות אגרה שנתית לרשם החברות עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.

    - אם המציע חברה - הוא אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה". בסעיף זה - "חברה מפרה" הינה חברה או חברת חוץ אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות. האמור בסעיף זה לא מתייחס  למציע שהוא עוסק מורשה.

    - אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2016, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצויינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצויין  כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2016 , המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות. נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

/http://www.justice.gov.il /mojheb/rasuthataagidim

  - ערבות הצעה

    - על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  (מקורית) אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (מקורית) , חתומה על ידי החברה עצמה ולא ע"י סוכנות ביטוח, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 לפקודת משרד הכלכלה והתעשייה על שם המציע - בסכום של 100,000 ₪ בתוקף עד ליום חמישי, י"ז סיון התשע"ח – 31.5.2018, הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ג' למכרז (להלן: "ערבות הצעה"). נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המצ"ב בנספח ג' ולא יחול בו כל שינוי.

    - תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות (גם חריגה שלכאורה מטיבה עם המשרד, כגון סכום ערבות גבוה יותר, תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכד') עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  - העסקת עובדים עם מוגבלות

המציע מקיים את הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות.

  - כישורי המציע ועמידתו בהוראות עפ"י דין

    - על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בישראל במצטבר ב- 3 שנים מתוך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית, ניהול תכנון הנדסי, ניהול עבודת מתכננים, מודדים וקבלני ביצוע בתחום ההנדסה האזרחית. לשם הוכחת הניסיון, על המציע למלא את נספח ד' ("ניסיון המציע") שבו יפרט את כל הפרויקטים, תחום הפרוייקטים, אנשי הקשר והיקף הפרוייקטים.

    - על המציע להיות בעל ניסיון בניהול עבודות בתחום ההנדסה האזרחית בלפחות שלושה פרוייקטים בהיקף כספי של לפחות  16.5 מלש"ח  כל אחד, ב-10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה .

    - המציע הינו בעל תקן iso 9001 מערכת ניהול איכות.

    - המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. המציע יצרף הצהרה על עמידה בתנאי זה, בנוסח המצ"ב בנספח א'.

  - כוח אדם

על המציע להעמיד לטובת מתן השירותים מושא מכרז זה כח אדם כדלקמן:

- אחראי מקצועי אשר ינהל ויתפעל את כל פעילויות המציע הקשורות למתן השירות וישמש כנציג המציע כלפי המשרד, ישתתף בישיבות עם נציגי המשרד ככל שיידרש ויעמוד בקשר רציף עם המשרד ובאופן קבוע לרשות אנשי הקשר של המשרד (להלן "אחראי מקצועי").

- צוות כוח אדם, אשר יבצע בפועל את השירותים נשוא המכרז, המונה 3 אנשים (להלן: "מבצעים") ועו"ד. למען הסר ספק יובהר כי המציע מתחייב להעמיד לטובת מתן השירותים לפי מכרז זה  5 אנשים (אחראי מקצועי,  3 מבצעים ועו"ד).

כל זוכה יוכל לנהל פרויקטים בהיקף של עד 50 מלש"ח בשנה. מעבר לכך תידרש החברה להעמיד מבצע  נוסף על כל תוספת בהיקף כספי  של  25 מלש"ח בשנה.

יצויין כי יכול  שהמציע עצמו ( במידה והוא עוסק מורשה) יהיה גם האחראי המקצועי. יכול שהאחראי המקצועי/צוות המבצעים/העו"ד יועסקו כקבלני משנה, לצורך מתן השירותים בכפוף לאמור בסעיף 9.4.3.3 .

בסעיף זה, בכל מקום שבו נדרש ניסיון בתחום הנדסה אזרחית: "הנדסה אזרחית" - כולל את תהליכי התכנון, הבנייה, הביצוע, ואף התפעול והניהול של מבנים ותשתיות.

    - אחראי מקצועי:

על האחראי המקצועי לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן (במצטבר):

      - בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך בהנדסה אזרחית.

יודגש , כי במקרה של תעודת השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (גם אם הלימודים נערכו בארץ), יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה המקובלים בארץ.

      - בעל ניסיון מקצועי מוכח של לפחות 5 שנים במצטבר , במהלך 10 השנים האחרונות, בניהול פרויקטים של עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות.  יובהר כי במידה שנוהלו מס' פרויקטים במקביל באותה תקופה, בחישוב תקופת הנסיון, יילקח בחשבון פרויקט אחד בלבד .

      - רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית.

      - בעל רישיון בתוקף לעסוק כמהנדס על פי כל דין במועד האחרון להגשת הצעות.

    - מבצעים:

על כל אחד מהמבצעים לעמוד בכל דרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן (במצטבר):

      - בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המוסד להשכלה גבוהה  בהנדסה אזרחית.

יודגש , כי בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

      - בעל ניסיון של 3 שנים במצטבר בניהול עבודות בתחום הנדסה אזרחית, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. יובהר כי לא יספר ניסיון לתקופה מקבילה.

      - בעל תעודת רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית.

      - בעל רישיון בתוקף לעסוק כמהנדס על פי כל דין במועד האחרון להגשת הצעות.

    - עורך דין:

על עו"ד לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

      - בעל רישיון בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות לעריכת דין במדינת ישראל.

      - בעל ניסיון של שנה לפחות במצטבר ממועד קבלת רישיון עו"ד, במהלך 6 השנים  האחרונות, בעבודה  בתחום דיני המכרזים לפי חוק חובת המכרזים.

יובהר כי מציע נדרש להציג במסגרת הצעתו במכרז זה 3 מבצעים (לא כולל אחראי מקצועי אחד ועו"ד אחד). מציע שיבחר להציע יותר מ -3 מבצעים או יותר עו"ד לא יזכה בכל יתרון על מציעים אחרים במכרז, ובמסגרת הצעתו על כל אחד מהמבצעים שהציע (אף אם הגיש למעלה מ-3 מבצעים או עו"ד נוספים) לעמוד בכל אחת מדרישות הסף האמורות בסעיפים 7.6.2  (במצטבר). אי עמידתו של אחד המבצעים בתנאי מתנאי הסף המפורטים לעיל תביא לפסילת ההצעה כולה.

  - איתנות פיננסית

    - המציע הינו בעל ציון 1.23  ומעלה בהתאם לפרמטרים לבחינת איתנות פיננסית - מדד אלטמן (המצורף כנספח יג' למפרט המכרז).

    - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הנ"ל לא תותר הסתמכות על גופים אחרים לרבות חברה בעלת זיקה למציע.

    - מתקיים לגבי המציע האמור בחוות דעת רו"ח כמפורט בנספח ח' למכרז בנוגע להמשך קיומו כ"עסק חי".

  - ציוד

לרשות המציע ציוד הדרוש להפעלת השירותים נשוא מכרז זה, כאמור בסעיף  4.6  לעיל. לחלופין, המציע מתחייב לרכוש או לשכור לכל תקופת ההתקשרות את כל הציוד האמור ולהעמידו לצורך מתן השירותים מושא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, הכל בתוך 60 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

- אמות מידה ומשקלות לבחירת ההצעה הזוכה

- הצעות ינוקדו בהתאם לאמות המידה ולמשקלות המפורטות להלן:

  - בחינת מדדי איכות מתוך מסמכי ההצעה (60%):

המציע 15%:

| אמת המידה הנבחנית | ניקוד מירבי לרכיב | מפ"ל |
| --- | --- | --- |
| מס' שנות ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף באחד או יותר מהתחומים המפורטים בסעיף 7.5.1 | 5 | מעל 3 ועד-10 שנים – נקודה וחצי מעל 10 ועד-15 שנים – 3 נקודות מעל 15 שנים – 5 נקודות |
| מס' פרויקטים בניהול הנדסה אזרחית(במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות (ללא מגבלה להיקפם הכספי) | 5 | שלושת הפרוייקטים הראשונים לא יקבלו ניקוד ברכיב זה מאחר ומהווים עמידה בתנאי סף. בין 1 עד-4 פרויקטים – 2 נקודות בין 5 עד-8 פרויקטים – 4 נקודות מעל 9 פרויקטים – 5 נקודות |
| טיב ההמלצות | 5 | ניקוד בין 1 ל-5 יינתן ע"פ התרשמות המשרד מהמלצות שיוצגו ע"י המציע ע"פ שיקול הדעת של המשרד . |

האחראי המקצועי 30%:

| אמת המידה הנבחנית | ניקוד מרבי לרכיב | מפ"ל |
| --- | --- | --- |
| מס' שנות ניסיון בניהול פרויקטים של עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות מעבר לנדרש בתנאי הסף | 10 | מעל 5 ועד 9 שנים –3 נקודות מעל 9 ועד 15 שנים – 6 נקודות מעל 15 שנים – 10 נקודות |
| מס' פרויקטים בהם הועסק בניהול בתחום עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות במהלך 15 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות | 13 | בין 2 ל-5 פרויקטים – 3 נקודות בין 6 ל-10 פרויקטים – 10 נקודות מעל 10 פרויקטים – 13 נקודות |
| טיב המלצות | 5 | ניקוד בין 1 ל-5 יינתן ע"פ התרשמות המשרד מהמלצות שיוצגו ע"י המציע ע"פ שיקול הדעת של המשרד . |
| תואר שני באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים (לרבות תואר משולב בתחום המשפטים) , מדיניות ציבורית, הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים | 2 | קיום אחד התארים יזכה את ההצעה ב-2 נקודות ברכיב זה. יש לצרף תעודות השכלה. |

המבצעים  15%:

כל אחד משלושת המבצעים יקבל ניקוד על פי אמות המידה המפורטות להלן:

| אמת המידה הנבחנית | ניקוד מרבי לרכיב | מפ"ל |
| --- | --- | --- |
| מס' שנות ניסיון בניהול עבודות בתחומי ההנדסה האזרחית מעבר לנדרש בתנאי הסף | 2.5 | במעל 3 ועד 5 שנים –חצי נקודה מעל 5 ועד 10 שנים – נקודה מעל 10 שנים – 2.5 נקודות |
| מס' פרויקטים בהם הועסק בתחום ניהול עבודות פיתוח בתשתיות ציבוריות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות | 2.5 | בין 2 ל-5 פרויקטים – חצי נקודה בין 6 ל-10 פרויקטים – 1.5 נקודות מעל 10 פרויקטים – 2.5 נקודות |

קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים של המציע ו/או המבצעים, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע או ממי מחברי הצוות המוצעים, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או מי מחברי הצוות המוצע עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שידוע למשרד על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמשרד ניסיון קודם עם המציע ו/או המבצע, חוות הדעת של המשרד תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

  - ריאיון התרשמות (10%)-

בשלב זה ייקבע המזמין את התרשמותו הכללית מהמציע ו/או מהאחראי המקצועי ו/או  מהמבצעים לגבי מידת יכולתו, התאמתו, ניסיונו וכישוריו לביצוע המשימות נשוא מכרז זה בצורה הטובה ביותר. המשרד יזמין לשם כך את המציע וחברי הצוות המוצע (או חלק מהם) לריאיון שיתקיים אצל מי מטעם עורך המכרז. על כל המוזמנים להגיע לריאיון.

  - הצעת המחיר (30%)-

כמפורט להלן:

    - על המציע להציע הצעת מחיר למתן השירות ע"ג נספח ו' - "טופס הצעת מחיר" המצ"ב.

    - הצעת המחיר תהווה שקלול של הצעת המחיר שהוצעה עבור אחוז  עמלת ניהול פרוייקטים בשלב התכנון ושל הצעת המחיר שהוצעה עבור אחוז עמלת ניהול פרויקטים בשלב הפיתוח והשיווק  (כולל מע"מ ו/או כל מס אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה), ההצעה תהיה מלאה, סופית ומוחלטת ותכלול את כל עלויות המציע לצורך אספקת השירותים, הישירות והעקיפות, כולל תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

    - אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי.

    - את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה, כמפורט בפרק שכותרתו "אופן הגשת ההצעה". פרטי הצעת המחיר לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעת מציע אשר הצעת המחיר שלו לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או  אשר חלק ממנה ו/או כולה יהיה גלוי כחלק מההצעה.

    - המעטפה בה הצעת המחיר תיפתח ע"י ועדת המכרזים רק לאחר שתסתיים הבדיקה והניקוד של רכיבי האיכות והריאיון.

    - הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן:

מציע אשר יגיש אחוז עמלות משוקלל הנמוך  ביותר מבין המציעים האחרים, יזכה לניקוד המקסימאלי באמת מידה זו, וביחס אליו ידורגו המציעים האחרים, לעניין ניקוד הצעתם באמת מידה זו.

נוסחת החישוב היא:

אחוז העמלה המשוקלל הנמוך ביותר X הניקוד באמת המידה

אחוז העמלה המשוקלל המוצע

אופן שקלול הצעת המחיר של המציעים: המחיר יתייחס לשקלול  העמלה המוצעת  לשלב התכנון ולזו המוצעת  לשלב הפיתוח והשיווק, כפי שמוגדרים בסעיפים 4.2-4.4.,לעמלה לתכנון יינתן משקל של 15% ולעמלה לפיתוח ושיווק יינתן משקל של 85%.

| סוג העמלה | משקל |
| --- | --- |
| עמלת ניהול בשלב התכנון | 15% |
| עמלת ניהול בשלב הפיתוח והשיווק | 85% |

    - אומדן - במסגרת מכרז זה נערך אומדן לעמלת הניהול בשלב הפיתוח והשיווק. הצעה החורגת מגבולות האומדן- תיפסל. ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) לקבל הצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.

אם יתעורר ספק לדעת ועדת המכרזים באשר לאמינות/סבירות האומדן, רשאית ועדת המכרזים על-פי שיקול דעתה הבלעדי לבחון את סבירות האומדן ולקבל החלטה בהתאם לרבות החלטה בדבר ביטול או שינוי האומדן, בין השאר, אם לדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

- הוראות בדבר הגשת ההצעה

  - מסמך ההצעה

    - על המציע למלא את הנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי סעיף 9.4 להלן, כשהם מלאים וחתומים כנדרש ע"י המציע ובמידת הצורך גם ע"י מורשה החתימה מטעמו. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף כל הנספחים המצורפים.

    - כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ועדת מכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשרד לא חייב להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. קיבל המשרד את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.

    - הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מכרז זה לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עמו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות ובמומחיות.

  - אופן הגשת ההצעה

    - על המציע להגיש הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כדלקמן:

      - מעטפה 1- על גביה יירשם "מעטפה 1- מסמכים ואישורים" בלבד (להלן: "מעטפה 1").

במעטפה זו יגיש המציע את הצעתו החתומה ויצרף את המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה (ראה ס' 9.4) בשלושה עותקים (מקור+ 2 עותקים), למעט הצעת המחיר, וכן על גבי דיסק. אין צורך לצרף להצעה את נוסח המכרז.

מעטפה 2- על גביה יירשם "מעטפה 2- הצעת מחיר" בלבד (להלן: "מעטפה 2"). על המעטפה להיות סגורה וחתומה.

במעטפה זו יגיש המציע את הצעת המחיר ע"ג נספח ו' בשלושה עותקים (מקור+ 2 עותקים). למעטפה זו לא יצורף כל מסמך אחר.

      - שתי המעטפות הנ"ל (מעטפה 1 + מעטפה 2) יונחו בתוך מעטפה סגורה וחתומה (להלן: "מעטפה 3").

על גבי מעטפה 3 לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם המכרז ומספרו, כדלקמן:

מכרז פומבי 23/17 - "מתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה _____ (יש לציין עבור איזה אזור פעילות  מוגשת ההצעה "אזור א'- צפון הארץ" או "אזור ב'- דרום הארץ")".

    - את ההצעות המלאות (מעטפה 3) יש להגיש לתיבת המכרזים של משרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים בקומת הכניסה, ליד המעליות.

    - הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותפסלנה על הסף.

  - הצעה הכוללת מתן שירותים באמצעות קבלני משנה

המציע יהיה רשאי לשלב בהצעתו קבלני משנה, באופן שבו השירותים נשוא המכרז, כולם או חלקם, יבוצעו באמצעות גוף אחר אשר ישמש קבלן משנה של המציע. במקרה כזה, יובהר, כי על כל תנאי הסף הנוגעים למציע עצמו (סעיף 7.5 ) להתקיים במציע עצמו, באישיות המשפטית אשר הגישה הצעה למכרז זה. יובהר עוד, כי במידה וישתמש המציע בכוח אדם באמצעות קבלני משנה, על כח האדם של  קבלני המשנה לעמוד בכל התנאים הנדרשים לפי המכרז ביחס לכוח אדם.

המציע הוא האחראי כלפי המשרד על כל ההתחייבויות לפי מכרז זה והוא שיחתום על ההסכם עם המשרד בעקבות המכרז.

  - התחייבויות, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד הימנה –

    - מסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף –

לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף 7 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

      - מציע שהוא חברה/שותפות רשומה- יצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו		 www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot.

        - מציע שהוא מלכ"ר המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור  - יצרף אישור ניהול

        - תקין מרשם העמותות.

    - אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976, תקנותיו והכללים לפיו:

- אישור מפקיד מורשה, רו"ח או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

- אישור בדבר שמירה על חוקי עבודה וגם אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987), בנוסח המצורף כנספח א' למכרז זה.

      - איתנות פיננסית על המציע לצרף להצעתו דיווח רואה חשבון על היותו "עסק חי" שיודפס על נייר הלוגו של משרד הרו"ח חתום ע"י רו"ח של המציע בנוסח המצ"ב כנספח ח' ולצרף להצעתו דו"חות כספיים מבוקרים על ידי רו"ח לשנת 2016. יובהר  כי נותן שירותים שהינו עוסק מורשה יחיד אינו חייב לצרף מסמך לעניין עסק חי.

      - תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר קיום הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

      - ציוד- על המציע לצרף להצעתו הצהרה כי לרשותו הציוד הדרוש להפעלת מתן השירותים למפרט המכרז, כאמור בסעיף 4.6 לעיל או התחייבות חתומה, לרכוש או לשכור לכל תקופת ההתקשרות את כל הציוד האמור ולהעמידו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, הכל בתוך 60 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה. נוסח ההצהרה ו/או ההתחייבות יהיו בנוסח המצ"ב כנספח ט'.

      - על המציע למלא נספח ד' "ניסיון המציע" שבו יפרט את ניסיונו הרלוונטי, היקפי הפרוייקטים והמלצות, כמו כן יש לציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המציע והמבצעים, את כתובתם ומספרי הטלפון של אנשי הקשר. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

      - ביחס לכל אחד מחברי הצוות המוצע- המציע ימלא כנדרש את הנספחים הבאים:

נספח ה' "ניסיון אחראי מקצועי".

נספח ה'1 "ניסיון המבצעים".

נספח ה'2 "ניסיון עו"ד"

עבור האחראי המקצועי וכל אחד מחברי הצוות והעו"ד יש לפרט כדלהלן:

תחומי התמחות, תקופת פעילות, היקף ומהות פרויקטים מרכזיים, פרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו, וייצרף קורות חיים לפי שנים, מסמכים, תעודות והמלצות בכתב, שיפרטו את ניסיונם הרלוונטי והשכלתם. המסמכים להלן ישמשו גם לניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה.

      - יובהר, כי המשרד יהיה רשאי להבחין בין תנאי הסף המהותיים, שמועד התקיימותם הוא לפחות עד למועד האחרון להגשת ההצעות, או קודם לכן אם נקבע כך בתנאי הסף, ובין דרכי הוכחתם של תנאי הסף.כך המשרד יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להמציא מסמכים נוספים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות מסמכים שהופקו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, ובלבד שיוכיח , כי תנאי הסף התקיימו במועדם.

    - אישורים ומסמכים נוספים שיש לצרף להצעה –

      - התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מקוריות, והצהרה כי ההצעה עונה על כל הדרישות במכרז זה וכי הוא בעל יכולת לספק את השירותים נשוא המכרז בנוסח המצ"ב כנספח ב'.

      - התחייבות למניעת ניגוד עניינים לפיה המציע, וכל מי שמוצע ועומד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים כמפורט בהתחייבות – בנוסח הנדרש בנספח ז'.

      - אם ההצעה כוללת מתן שירותים באמצעות קבלן משנה - על המציע להמציא ראייה בכתב לקשר חוזי מחייב בינו לבין קבלן המשנה, הקובע, בין היתר, כי הקבלן אשר המציע קשור אליו כאמור מרשה לנציג המשרד לבדוק אותו לצורך הערכת ההצעה של המציע וכן ירשה בעתיד פיקוח וביקורת עליו, זהה לזה שיחול על המציע במהלך תקופת ההסכם על פי ההסכם בין המציע למשרד.

      - הסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה כנספח יא'', בצירוף נספחיו- כשהם חתומים בראשי תיבות על ידי המציע  או מורשה החתימה מטעמו.

יודגש כי למרות החובה לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכללי מינהל תקין, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הוועדה המשרדית וזאת כל עוד עולה בבירור כי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת.

- התחייבויות הספק הזוכה:

  - התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה במכרז

    - חתימה על ההסכם

המשרד ימציא לזוכה ההסכם שצורף למכרז זה כנספח יא'. לא יאוחר מ-14 ימים ממועד העברת הסכם ע"י המשרד לידי הזוכה לחתימתו, ימציא הזוכה למשרד ההסכם כשהוא מלא וחתום בחתימה מלאה.

    - המצאת ביטוחים

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח בהתאם לנוסח המצורף כנספח 6 להסכם על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד הכלכלה והתעשייה  עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות.

    - ערבות ביצוע

לא יאוחר מ-14 ימים ממועד העברת ההסכם ע"י המשרד לידי הזוכה לחתימתו, ימציא הספק הזוכה למשרד ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 2%  מסכום ההתקשרות לשנה, כולל מע"מ להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו וזכויות המשרד על פי תנאי המכרז, הצעת המציע הזוכה והוראות ההסכם.

      - הערבות תהא בתוקף למשך שנה. הספק יידרש להמציא ערבות לשנה נוספת וזאת תוגש לפחות 60 ימים לפני תום תוקפה של הערבות הקודמת   ותוקפה יהיה עד לאחר 60 ימים מסיום תקופת ההתקשרות.

אם תוארך תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא (כאמור בסעיף 5 לעיל) יידרש הספק להאריך את תוקף ערבות הביצוע מדי שנה במשך כל תקופת ההארכה. תוקף הערבות לשנה השנייה של הסכם ההארכה יהיה עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

אי חידוש הערבות לשנה השנייה של ההתקשרות המקורית או הנוספת, במועד שנקבע לכך, מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, בגינה רשאי המשרד לפעול הפסקת ההתקשרות לאלתר וזאת בנוסף לסמכויותיו לפי סעיף 10.1.3.4 או לזכותיו על פי כל דין.

      - נוסח הערבות מצורף כנספח 5 להסכם. לא יחול כל שינוי בנוסח האמור.

      - אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של מימושה. המשרד יהא רשאי בכל זמן לתבוע סכום גבוה יותר מהזוכה. כמו כן מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על פי כל דין.

      - אי עמידת הזוכה בהוראות סעיפים 10.1.2-10.1.3 לעיל שקולה להפרת ההסכם. במקרה כזה תהא ועדת המכרזים רשאית לפעול בכל אחת מן הדרכים שלהלן:

- לחלט את הערבות שצורפה על-ידי המציע להצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

- לבטל את המכרז;

- לבטל את בחירת הזוכה ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו כל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם ו/או להמציא את המסמכים האמורים בס' 10.1.2-10.1.3, רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

מובהר בזאת כי אין בהודעת הזכייה שמסר המשרד כדי לממש את ההתקשרות ביניהם וכי התקשרות זו תמומש רק עם חתימת שני הצדדים על הסכם ההתקשרות אליו מצורפים כל הנספחים (לרבות האישור הביטוחי וערבות ביצוע) כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

  - פיקוח המשרד

    - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם.

    - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

    - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

    - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

    - הוראות נוספות לעניין פיקוח המשרד מצויות בהסכם ההתקשרות.

  - החלפת מבצע

    - בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף חבר צוות/ קבלן משנה או במקרה שאין באפשרות חבר צוות/ קבלן משנה ליתן השירותים למשרד בהתאם למסמכי המכרז, ההצעה וההסכם, בשל נסיבות מיוחדות וחריגות שלא ניתן היה לצפותן מראש, יהא על הספק לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישורו של חבר צוות/ קבלן משנה חדש ע"י המשרד, לפחות 30 יום מראש או מיום היוודע לספק על הצורך בהחלפה האמורה (נועד לאותם מקרים בהם אין חובה להודעה מוקדמת על עזיבה וכו')- המוקדם מביניהם. המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

    - על חבר הצוות המוצע יהא לעמוד בתנאי הסף הקבועים לחברי הצוות במכרז ולקבל ניקוד שהינו לפחות דומה באמות המידה לניקוד אותו קיבל חבר הצוות שאין באפשרותו ליתן שירותים למשרד. ההחלטה אם חבר הצוות עומד בדרישות הסף והאם הניקוד שקבל הינו לפחות דומה לניקוד אותו קיבל חבר הצוות שאין באפשרותו ליתן את השירותים למשרד, הינה בשיקול דעתה  המוחלט של ועדת המכרזים המשרדית  בלבד.

  - הזמנת השירותים

המשרד אינו מתחייב להזמין שירות מכל הזוכים, בהיקף מסוים או בכלל או מזוכה כלשהו או בהיקף שווה או דומה מהזוכים או במועד מסוים או בתדירות מסוימת. במסגרת שיקולי חלוקת השירותים בין הזוכים יילקחו בחשבון, בין היתר, מידת שביעות הרצון של המשרד מעבודתו של כל אחד מהזוכים, שיקול דעתו של המשרד וצרכיו, וקיומו של תקציב בהתאם לחוק התקציב השנתי.

  - ניגוד עניינים

    - המציע יתחייב כי במועד הגשת ההצעה, אין הוא או מי מהמבצעים המוצעים על ידו מצוי בניגוד עניינים  בין ביצוע השירותים או מילוי תפקיד או עיסוק במסגרת  אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

    - המציע יתחייב כי  אם יזכה במכרז ימשיך לעמוד בכל הדרישות להימנעות מניגוד עניינים, כמפורט בהסכם ההתקשרות.

- התמורה

התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של הצדדים וקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב במשרד.

התמורה תינתן עבור הרכיבים הבאים:

  - תמורה עבור שירותי תכנון, פיתוח ושיווק – בהתאם לסכום שאושר עבור כל עבודה בועדת ההתקשרויות (כמפורט בסעיף 4.1 למפרט המכרז) בתוספת עמלה בהתאם לקבוע בהצעת המחיר ולאחר ביצוע העבודה בפועל.

  - תמורה בגין שירותים לפי סע' 4.5 למפרט המכרז - בהתאם לכמות השעות שאושרה בועדת ההתקשרויות ולאחר ביצוע בפועל, לפי תעריפי ההתקשרות עפ"י תשומות  כפי שנקבע בהוראת התכ"ם 13.9.2. יובהר כי התשלום יבוצע ע"פ תעריף התקשרות על פי תשומות בהיקף התקשרות גבוה מ-200 שעות, אף אם היקף השעות שבוצע בפועל נמוך או שווה ל200 שעות.

אופן תשלום התמורה

הזוכה במכרז, יגיש אחת לחודש ועד ה-10 בחודש חשבונית על כל הפעילויות שבוצעו ע"י מבצעי העבודות מטעמו שאושרו בועדת ההתקשרויות. לעניין התמורה ראה ההוראות הקבועות בהסכם, בין היתר, לעניין הצמדה, דרך תשלום התמורה, היות התמורה סופית ומוחלטת וזכות הקיזוז השמורה למשרד.

להלן תיאור תהליך תשלום  התמורה:

  - ועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות לביצוע  העבודות.

  - עם סיום ביצוע העבודה, מבצע העבודה מגיש חשבון לחברה המנהלת

  - החשבון מאושר על ידי החברה המנהלת וחברת הפיקוח

  - החברה המנהלת מגישה את החשבון שאישרה למשרד בתוספת עמלת דמי ניהול  (אחוז מהחשבון לביצוע ע"פ הצעת המחיר למכרז)

  - החשבון נבדק  ע"י המשרד ומועבר לאישור ולתשלום

  - לאחר העברת התשלום ע"י המשרד לחברה המנהלת, חובה עליה להעביר את התשלום (ללא עמלת הניהול) לספק השירותים (קבלן, יועץ או מתכנן) בתוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר.

- פיצויים מוסכמים

  - לאור הנזק הצפוי מהפרות מסוימות של התחייבויות נותן השירותים כנדרש עפ"י מכרז זה, יקבעו פיצויים מוסכמים, שמייצגים  את הנזק הצפוי בשל אותן 
הפרות, ואולם אין בקביעת הפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מכל זכות אחרת 
 שתקום למשרד מן הדין או מכוח ההסכם בשל אותן הפרות, לרבות הוכחת נזק 
בפועל העולה על הנזק שנצפה.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי לנכות את הפיצוי המוסכם משכרו של  בעל 
תפקיד כלשהו הקשור בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - גובה הפיצוי ייקבע על ידי המשרד, באופן הוגן וסביר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה תינתן לנותן השירותים, זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם, וגובה סכום הפיצוי כמפורט להלן:

| האירוע | פיצוי מוסכם בש"ח כולל מע"מ למקרה |
| --- | --- |
| איחור במועד סיום העבודות על פי לוחות הזמנים שאושרו על ידי הממונה | 10,000 ₪ לכל חודש איחור |
| הפרת התחייבות למניעת ניגוד עניינים | 100,000 ש"ח |

- היררכיה בין המכרז להסכם

  - ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח מפרט המכרז , ויראו נוסח זה כנוסח המחייב.

- שאלות והבהרות

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל sima.piamenta@economy.gov.il  עד ליום א', י"א תשרי התשע"ח – 1.10.2017  שעה 12:00 לגב' סימה פיאמנטה, ועדת המכרזים. באחריות המציע לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל היחידה  באמצעות דואר האלקטרוני חוזר או בטלפון מס':02-6662600.  שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו.

  - ביחס לכל שאלה יש לציין את מספר/י הסעיף/ים הספציפי/ים במסמכי המכרז אליו/הם היא מתייחסת. יש להימנע מנוסח שאלות הכולל פרטים מזהים של השואל.

  - תשובות יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתו:   www.economy.gov.il  תחת כלים ומאגרי מידע, החל מיום ג', ד' חשון התשע"ח – 24.10.2017,  התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט כמפורט לעיל- מחייבות את עורך המכרז.

- עיון במסמכים

  - עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

  - מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי ובמידת האפשר, יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית ככל שניתן.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. במידה שהחלקים שסימן המציע בהצעתו כסודיים סומנו גם בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים, הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

  - על מציע המבקש כי פרטים בהצעתו ייחשבו סודיים, לפרט מהם אותם חלקים ע"ג נספח י'.

  - מובהר בזאת, כי בכל הקשור למרכיבי המידע הסודי הבאים, לא תחול על נותן השירותים חובת סודיות, וזאת במקרים בהם המידע הינו (א) נחלת הכלל ו/או אשר הפך לנחלת הכלל לאחר חתימת הסכם זה שלא כתוצאה מהפרתו על ידי נותן השירותים; (ב) מידע שנותן השירותים קיבל כדין מצד שלישי; (ג) מידע שהיה ברשותו של נותן השירותים טרם מסירתו על ידי המשרד; (ד) גילוי פרטים אשר גילויים נדרש לצורך הגנה על זכויות במסגרת הליכים משפטיים ו/או מידע אשר נדרש לפרסמו על פי הוראת דין ו/או צו מאת כל רשות שיפוטית ו/או ממשלתית, בכפוף לכך שנותן השירותים יידע בהקדם את המשרד בדבר הצו/הדרישה כאמור.

- רשימת נספחים

להלן הנספחים המצורפים למפרט מכרז זה, והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

נספח א' - הצהרה/התחייבות בדבר קיום חוקי עבודה והעסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.

נספח ב' - הצהרה והתחייבות לעניין התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב חוקיות ולעמוד בכל דרישות המכרז.

נספח ג'  – נוסח כתב ערבות.

נספח ד' - ניסיון המציע.

נספח ה' – ניסיון אחראי מקצועי.

נספח ה'/1 - ניסיון מבצעים

נספח ה'/2 - ניסיון עו"ד

נספח ו' – הצעת מחיר

נספח ז'  – הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.

נספח ח'  – דיווח חוות דעת רו"ח.

נספח ט' – – מפרט וציוד

נספח י'– הצהרה לעניין פרטים סודיים בהצעה וכתב ויתור.

נספח יא– "הסכם למתן שירותים".

נספח יג –איתנות פיננסית (מדד______)

נספח יד – תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

נספח טו – רשימת אזורי תעשייה

נספח טז – טופס מסירת מגרש

נספח יז – אישור זמינות מגרש ליזם

נספח יח – הוראת מנכל 6.2

נספח יט – קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה.

נספח א למכרז

בדבר קיום חוקי עבודה

בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו ____________(להלן: נותן השירותים) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

- קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה, בשנת ______________, לכל עובדיי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים 	האישיים החלים עליי, אם חלים עליו, (ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת 	השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 ששר הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995) ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

2.	הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:

(יש לסמן X  במקום המתאים)

- נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .

- נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

- חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

- אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

- בעל השליטה בו;

- חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

- מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

- אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים 	שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

__________						    ______________

תאריך                                                                       שם המצהיר+ חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד ____________ מ.ר ______  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן בשמו.

___________              _____________                          _____________

שם                                    חותמת וחתימה                                   תאריך

נספח ב1 למכרז

הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות ועמידה בדרישות המכרז

אני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב:

- המציע יעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

- המציע יעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו ולרבות שאלות ההבהרה ותשובות עורך המכרז.

_________								____________

תאריך									חתימה+ חותמת

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד ____________ מ.ר ______  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ וחתם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך לעשות כן בשמו.

___________              _____________                          _____________

שם                                  חותמת וחתימה                                   תאריך

נספח ג למכרז

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז-23/17 -  שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח ד למכרז

פירוט ניסיון המציע

תיאור המציע:

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

המציע יפרט את הפרטים הבאים:

שם המציע:                       ___________________

מספר רישום:                   ___________________

כתובת:                             ___________________

טלפון:                               ___________________        דואר אלקטרוני: ______________

שם איש קשר ותפקידו:    ___________________

טלפון איש הקשר:            ___________________

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו בדומה לנדרש במפרט מכרז זה, כמפורט להלן:

| שם המסגרת/ מזמין השירות/ הפרויקט | פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן ע"י המציע/בדבר השירות – הפרויקט( יש לפרט פרוייקטים הן עבור דרישות הסף והן עבור רכיבי האיכות) | תחום הפרוייקט כאמור בסעיף 7.5.1 | היקף כספי של הפרויקט במלש"ח | תקופת מתן השירות/הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (שנה, חודש ויום) ועד תאריך (שנה, חודש ויום) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע

___________        ________________                 _________________

תאריך                                שם המציע                                                חתימה

נספח ה למכרז

פירוט ניסיון  האחראי המקצועי

שם אחראי מקצועי ___________________

תפקיד מוצע___________________

השכלתו _______________________________

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון האחראי המקצועי, בין השאר, כמפורט להלן-

| שם המסגרת/ מזמין השירות/הפרויקט | פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן על-ידי אחראי מקצועי בדבר השירות – הפרויקט של ניהול פרוייקטים של עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות הן עבור תנאי סף והן עבור רכיבי האיכות. | תקופת הפעלת המסגרת/מתן השירות/הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (שנה, חודש ויום) ועד תאריך (שנה, חודש ויום) | היקף כספי של הפרויקט | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

על המציע לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות השכלה. יש להקפיד על תאימות בין האמור לעיל לבין קורות החיים המצורפים.

נספח ה/1 למכרז

פירוט ניסיון המבצע (יש למלא עבור כל מבצע בנפרד)

שם חבר הצוות___________________

תפקיד מוצע___________________

השכלתו _______________________________

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן-

| שם המסגרת/ מזמין השירות/הפרויקט | פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן על-ידי חבר הצוות/בדבר השירות – הפרויקט של ניהול פרוייקטים של עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות הן עבור תנאי סף והן עבור רכיבי האיכות. | היקף כספי של הפרויקט | תקופת הפעלת המסגרת/מתן השירות/הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (שנה, חודש ויום) ועד תאריך (שנה, חודש ויום) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חבר הצוות.

*על המציע לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות השכלה. יש להקפיד על תאימות בין האמור לעיל לבין קורות החיים המצורפים.

נספח ה/2 למכרז

פירוט ניסיון עו"ד

שם עו"ד___________________

השכלתו _______________________________

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון חבר הצוות, בין השאר, כמפורט להלן-

| שם המסגרת/ מזמין השירות/הפרויקט | פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן על-ידי חבר הצוות/בדבר השירות - הפרויקט | תקופת הפעלת המסגרת/מתן השירות/הפעלת הפרויקט יש לציין מתאריך (שנה, חודש ויום) ועד תאריך (שנה, חודש ויום) | פרטים בדבר אנשי קשר יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון |
| --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חבר הצוות.

על המציע לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות השכלה. יש להקפיד על תאימות בין האמור לעיל לבין קורות החיים המצורפים.

נספח ו למכרז

טופס הצעה - הצעת מחיר

לכבוד

ועדת מכרזים

משרד הכלכלה והתעשייה

הנדון: הצעה למכרז 23/17  למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה

תיאור המציע:

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

המציע יפרט את הפרטים הבאים:

שם המציע:                       ___________________

מספר רישום:                   ___________________

כתובת:                             ___________________

טלפון:                               ___________________        פקס: ______________

שם איש קשר ותפקידו:    ___________________

טלפון איש הקשר:            ___________________

אני הח"מ ____________, נושאת ת.ז. מס' _______________ (להלן: "המציע"):

אם המציע תאגיד

אנו הח"מ _________ ו- __________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו-מס' _________ מורשי חתימה מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ (להלן: "המציע").

כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

- המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכרז זה, הכל בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על ידי המציע אם יזכה במכרז.

- גובה הצעת המחיר הוא:

אחוז עמלת ניהול פרוייקטים בשלב התכנון __________(במילים) _______________

אחוז עמלת ניהול פרוייקטים בשלב הפיתוח והשיווק ______(במילים)__________________.

לעמלה לניהול הפרוייקטים  בשלב תכנון יינתן משקל של 15%

לעמלה לניהול פרוייקטים בשלב הפיתוח והשיווק יינתן משקל של 85%.

ידוע למציע כי במסגרת מכרז זה נערך אומדן לעמלת ניהול פרוייקטים בשלב הפיתוח והשיווק    וכי הצעת מחיר החורגת מגבולות האומדן- תיפסל, למעט  אם החליטה ועדת המכרזים לפעול בהתאם לסמכותה לפי סע' 8.3.7 למכרז.

- הצעת מחיר זו הינה בתוקף  כל עוד הערבות המציע עומדת בתוקפה.

על החתום:

____________________                                         ________________________

תאריך                                                                                  שם המציע + חתימה

אם המציע תאגיד:

__________________                                                ____________________

חותמת התאגיד                                                                       תאריך

_____________________                     ___________                _______________

חתימת מורשה חתימה                                    תאריך                          שם מורשה החתימה

_____________________                      __________                 _______________

חתימת מורשה חתימה                                    תאריך                           שם מורשה החתימה

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד                            מ.ר                  שכתובתי _____________ מאשר בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'		אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ חתם/ה על הצהרה זו בפני.

___________              _____________                          _____________

שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך

אם המציע תאגיד –

אימות חתימה

אני הח"מ__________________ עו"ד מ.ר ________ שכתובתי ___________________

מאשר בזה שהמציע ____________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה _____________ וכי ה"ה ___________________ ו- _______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

___________________                                         ____________________

תאריך                                                                                 עו"ד

נספח ז למכרז

התחייבות למניעת ניגוד עניינים

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה

על-ידי המציע-

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________ (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

  - המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות המשרד במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים או מילוי תפקיד או עיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.

  - בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע - על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו–

לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם

חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים (מחק את המיותר).

__________	                                  _______________________

תאריך                                                           שם מורשה החתימה+ חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד                            מ.ר                  מאשר בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'		אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  חתם/ה על הצהרה זו בפני.

___________              _____________                          _____________

שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך

נספח ח למכרז -יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח

תאריך:_______________

לכבוד

________________(עורך המכרז)

א.ג.נ.,

הנדון: בעניין מכרז ____ ל ______ (להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון

- לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הנני לדווח כדלקמן:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______..

- הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

- לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

(*) 	לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח 	בישראל.

(**) 	אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי 	אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח ט  למכרז

התחייבות להעמדת ציוד

אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____________, שהנני מורשה חתימה מטעם המציע ________________________ מס' מזהה ____________________ (להלן: המציע), מתחייב בזאת בשם המציע, בכתב:

המציע מתחייב להעמיד את מלא הציוד הנדרש, כשהוא במצב ראוי, תקין ושמיש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם להוראות המכרז על כל נספחיו, הכל בתוך 60 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר המועד המבוקש לקבלת השירותים.

_________________                                         _______________________

תאריך                                                                                חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ__________________ עו"ד שכתובתי ___________________

מאשר בזה שהמציע ____________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה _____________ וכי ה"ה ___________________ ו- _______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

___________________                                         ____________________

תאריך                                                                                 עו"ד

נספח י למכרז

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________(להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

(יש לסמן X  במקום המתאים)

- ההצעה שהוגשה מטעם ________ במסגרת מכרז מס'____ לקבלת _____________ אינה כוללת פרטים סודיים.

- הפרטים בהצעת _________ המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

- ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

- אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שתבחר ______ כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

- ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

- ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

_____________________                                                  _______________________

תאריך                                                                                                חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ__________________ עו"ד שכתובתי ___________________

מאשר בזה שהמציע ____________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם

ה _____________ וכי ה"ה ___________________ ו- _______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

___________________                                         ____________________

תאריך                                                                           עו"ד

נספח יא למכרז

הסכם למתן שירותים

שנערך ונחתם ביום _____ בשנת ____

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי המנהל הכללי והחשב של משרד הכלכלה והתעשייה

כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

(להלן:"המשרד")

מצד אחד

לבין:

שם: _______________________

כתובת:________________

מס' רישום (עוסק מורשה/פטור,  תאגיד, תעודת זהות):_____________

אצל רשם:_________________

באמצעות ______ נושא ת.ז. __________ ו- ________ נושא ת.ז. _____________ המוסמכים לחתום בשמו

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני

הואיל	והמשרד פרסם מכרז –23/17 – שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה (להלן: "המכרז")

המכרז על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל	ונותן השירותים זכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד מיום __________ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.

הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "ההצעה");

והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה (להלן: "השירותים");

והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי שותפות או שליחות ו/או יחסי עובד מעסיק, בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעסיק;

והואיל והתחייבות המשרד על פי הסכם זה מתוקצבת בהתאם להוראות חוק התקציב השנתי 	לשנת הכספים _____ בתקנה __________  של תקציב המשרד;

והואיל ונותן השירותים מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או מכל סיבה אחרת להתקשרותו בהסכם זה;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא

  - המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.

  - במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

- הצהרות הצדדים

  - נותן השירותים מצהיר כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

  - נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.

  - מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים יודיע למשרד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ככל שיידרש, מאת המשרד או מי מטעמו.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נחתם לתקופה של שנתיים, בכפוף לחידוש ערבות הביצוע כאמור בסעיף  23   מיום __________ ועד יום __________. כניסת ההסכם לתוקף מותנית בין היתר בחתימתו ע"י מורשי החתימה של נותן השירותים וע"י מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב.

למשרד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות ב שלוש תקופות נוספות, בנות  עד שנתיים  כל אחת. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שש שנים, הכל בכפוף לצרכי המשרד, לאישור התקציב , למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של המשרד, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות החשכ"ל ולהוראות הסכם זה. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.

  - מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הארכת ההתקשרות ו/או הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או הגדלת ההיקף הכספי של ההסכם ו/או עריכת כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם ייעשו רק באישור מוקדם של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד

  - המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו – יהיה המשרד, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד ואת כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

  - לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, אם היו, נותן השירותים מתחייב להשלים את תהליך מתן השירותים ללא קבלת תמורה נוספת, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז, בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים.

  - ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

  - חפיפה

    - לשם מתן השירותים באופן מיטבי, המשרד יעביר לנותן השירותים את כל המידע שהתקבל מאת החברה שמסיימת התקשרותה עם המשרד  (להלן: הזוכה המוסר), לפי איזור הפעילות בו יפעל נותן השירותים.

    - חרף האמור בסע' 3.9.1, יובהר כי מפאת מורכבותם, חלק מהעבודות שאושרו טרם הזכיה במכרז זה יבוצעו ע"י הזוכה המוסר ולא יועברו  לטיפולו של הזוכה במכרז זה והכל בכפוף לשיקול דעתו של המשרד ולאישור הגורמים המוסמכים לכך.

    - בתום ההתקשרות לפי מכרז זה, במידה שייקבע זוכה אחר למתן השירותים, יפעל נותן השירותים למסירה מאורגנת של כל המידע הנדרש לזוכה החדש לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרוייקט.

המוסר והמקבל יפעלו במשותף במשך שבועיים שלמים לצורך סגירת כל מחויבות המוסר, הדרכה וסיוע למקבל.

תקופת ההתקשרות בין המשרד לנותן השירותים החדש (המקבל) תחל במועד תחילת החפיפה אך הוא לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה.

יובהר כי נותן השירותים המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על פיו הוא קשור עם המשרד ולא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה. תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון המינהל.

- השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים

  - בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים כמפורט במכרז, בהצעה ובהסכם זה על נספחיהם.

  - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

  - השירותים המבוקשים במלואם יסופקו לפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שיקבע המשרד בכל נושא.

  - שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו.

  - למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשואי הסכם זה באמצעות חברי הצוות שהוצעו על-ידו בהצעה. החלפת חבר צוות לבקשת נותן השירותים ו/או לבקשת המשרד, תעשה בהתאם להוראות הקבועות במכרז. המשרד לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו אם סירב המשרד לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

- שימוש בכלים ובחומרים

  - כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

  - כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

- העדר זכות ייצוג

  - מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

- העמדת כוח אדם לטובת ביצוע השירותים

  - נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעמיד כוח אדם בהיקף ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות הסכם זה על נספחיו.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

  - העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

  - מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מזכותו של המשרד לסרב לקבל שירותים מחבר צוות כלשהוא, כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק/ להפסיק את העסקת עובדים מסוימים וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן השירותים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד ו/או בצד ג'– תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

  - המשרד יהיה רשאי לדרוש הפסקת קבלת השירותים ממי מטעמו של נותן השירותים וזאת מטעמים סבירים וענייניים. במקרה כזה, מתחייב נותן השירותים להעמיד לרשות המשרד מבצע אחר מטעמו, שקיבל ניקוד דומה למבצע המקורי לא יאוחר מ 14 יום מיום הדרישה להפסקת קבלת השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952, ובפרט הוראות סעיפים 33 ו- 33א לחוק זה, כפי נוסחם מעת לעת.

  - נותן השירותים מתחייב לעגן את זכויות המשרד בהתאם למכרז על נספחיו ולהסכם זה, בכל התקשרות שלו עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם.

  - מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור בסעיף 7.4 לעיל, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

- משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הוא עובד המשרד

  - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

  - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

- איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

  - נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר יוצרת/ עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים למשרד- נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

  - נותן השירותים מתחייב כי ככל שיווצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג המשרד והלשכה המשפטית של המשרד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד ליתן שירותים מטעמו על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם והמסומן כנספח 4.

- פיקוח המשרד

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם.

    - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

    - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

    - המשרד יהא רשאי לקבל, עפ"י דרישה, גישה למערכת הממוחשבת, למאגר המידע ולארכיב של נותן השירותים.

    - אין בפיקוח מטעם המשרד כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל תנאי מכרז זה.

    - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

- התמורה

  - התמורה לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במכרז זה על נספחיו, תינתן בכפוף לחתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של הצדדים ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה, מראש טרם מתן השירות, חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב במשרד.

  - התמורה לא תעלה על הסכום הנקוב בהזמנה ובכפוף לקבלת מלוא השירותים המבוקשים לשביעות רצון המשרד.

  - התמורה לפי הסכם זה תכלול:

    - תמורה עבור שירותי תכנון, פיתוח ושיווק – בהתאם לסכום שאושר עבור כל עבודה בועדת ההתקשרויות בתוספת עמלה בהתאם לקבוע בהצעת המחיר ולאחר ביצוע העבודה בפועל.

    - תמורה בגין שירותים לפי סע' 4.5 למפרט המכרז - בהתאם לכמות השעות שאושרה בועדת ההתקשרויות ולאחר ביצוע בפועל, לפי תעריפי ההתקשרות עפ"י תשומות  כפי שנקבע בהוראת התכ"ם 13.9.2. יובהר כי התשלום יבוצע ע"פ תעריף התקשרות על פי תשומות בהיקף התקשרות גבוה מ-200 שעות, אף אם היקף השעות שבוצע בפועל נמוך או שווה ל200 שעות.

  - מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, נסיעות וכו'.

- דרך תשלום התמורה

  - אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למשרד חשבון מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו, בהתאם למתכונת שקבע המשרד (להלן: "דרישת תשלום").

  - בידי המשרד הרשות לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או   
בחלקן.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את 	החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי 	נציג המשרד.

    - המשרד ישלם את התמורה במועדים המחייבים את המדינה במועד כריתת ההסכם לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 או כל דין אחר בכפוף לאמור בהוראת תכ"ם 1.4.0.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" כפי תוקפה מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד, ואשר  אושר ע"י נציג המשרד, ייעשה לאחר האישור והגשת חשבוניות, במועדים כלהלן:

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר 30 יום מיום הגשת החשבון.

      - חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

"מועד התשלום הממשלתי" – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).

  - לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.

  - להלן תיאור תהליך תשלום  התמורה ביחס למבצע העבודה בפועל:

- ועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות לביצוע  העבודות.

- עם סיום ביצוע העבודה, מבצע העבודה מגיש חשבון לחברה המנהלת

- החשבון מאושר על ידי חברת פיקוח

- החברה המנהלת מאשרת את החשבון ומגישה למשרד בתוספת עמלת דמי ניהול  (אחוז מהחשבון לביצוע ע"פ הצעת המחיר למכרז)

- החשבון נבדק  ע"י רו"ח ( מטעם המשרד) ומועבר לאישור ולתשלום

- לאחר העברת התשלום ע"י המשרד לחברה המנהלת, חובה עליה להעביר את התשלום (ללא עמלת הניהול) לספק השירותים (קבלן, יועץ או מתכנן) בתוך שלושה ימי עבודה לכל המאוחר.

- פיצויים מוסכמים

  - לאור הנזק הצפוי מהפרות מסוימות של התחייבויות נותן השירותים כנדרש עפ"י מכרז זה, יקבעו פיצויים מוסכמים, שמייצגים  את הנזק הצפוי בשל אותן 
הפרות, ואולם אין בקביעת הפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מכל זכות אחרת 
 שתקום למשרד מן הדין או מכוח ההסכם בשל אותן הפרות, לרבות הוכחת נזק 
בפועל העולה על הנזק שנצפה.

  - נותן השירותים לא יהיה רשאי לנכות את הפיצוי המוסכם משכרו של  בעל 
תפקיד כלשהו הקשור בביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - גובה הפיצוי ייקבע על ידי המשרד, באופן הוגן וסביר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה כזה תינתן לנותן השירותים, זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם, וגובה סכום הפיצוי כמפורט להלן:

| האירוע | פיצוי מוסכם בש"ח כולל מע"מ למקרה |
| --- | --- |
| איחור במועד סיום העבודות על פי לוחות הזמנים שאושרו על ידי הממונה | 10,000 ₪ לכל חודש איחור |
| הפרת התחייבות למניעת ניגוד עניינים | 100,000 ש"ח |

- קיזוז

מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

- נזיקין

נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לו או למי מטעמו או ל עובדיו או למי  מטעמם, או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לנותן השירותים או מי מטעמו או לעובדיו או למי מטעמם או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד. האמור בס"ק זה לעיל לא יחול במקרה בו המשרד ביצע הפרה מהותית של הוראות הסכם זה, או אם פעל המשרד בזדון ו/או ברשלנות רבתי ו/או לא שילם לנותן השירותים את התמורה על פי הוראות הסכם זה

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד. היה ותוגש תביעה נגד המשרד בגין מעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה יודיע על כך המשרד לנותן השירותים בכתב ויאפשר לו להתגונן מראש בפניה.

  - ויודגש, אם וכאשר תוגש תביעה נגד המדינה בגין הפרה יסודית לפי הסכם זה או כתוצאה ישירה או עקיפה של הפעלת הסכם זה על ידי נותן השירותים יפנה נותן השירותים בבקשה לביהמ"ש למחיקת מדינת ישראל כנתבעת וייטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הנגזרת מניהול התביעה.

- חובת ביטוח

- דרישות הביטוח  מנותן השירותים

נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ולהציג למשרד הכלכלה והתעשייה את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח חבות המעבידים

- נותן השירותים  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים .

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה)  לא יפחת מ -  5,000,000  דולר ארה"ב.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד הכלכלה והתעשייה, היה ונטען  לעניין  קרות

- תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי  מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 1,000,000  דולר ארה"ב.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (CROSS LIABILITY).

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה, ככל  שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית

- נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

- גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחת מ  – 2,500,000  דולר ארה"ב.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו  ובגין כל הפועלים מטעמה ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה לרבות שירותי ייזום, תכנון, הכנת תכניות מתאר לאזורי תעשייה, הכנת תכניות בניין עיר, תיאום התכנון עם הרשויות המקומיות, קידום אישורי תב"ע מול מוסדות וועדות     התכנון וליווי התכוניות עד לאישורן, ניהול, הכנת אומדני עלויות פיתוח של אזורי תעשייה, עריכת מכרזים לביצוע עבודות, בחירת קבלני ביצוע וביצוע תיאום ומעקב אחר התקדמות עבודות התכנון והביצוע מול הקבלנים מול הרשויות המקומיות ומול הגורמים המעורבים בפרויקטים עד להשלמתם, ניהול ועדת מכרזים, ניהול מאגר מתכננים ויועצים, ייעוץ, שיווק מגרשים, הוצאה לפועל של התוכניות לפיתוח ותכנון, פרסום,  בהתאם לחוזה עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות נותן השירותים

- כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה, ככל שיחשבו  אחראים למעשי

- ו/או  מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוחים ע"י ספקים וקבלנים המופעלים ע"י  נותן השירותים

נותן השירותים מתחייב לוודא בפועל כי ספקים, להלן "קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע עצמאיים, נותני שירותים (אדם או גוף)" אשר עמהם הוא מתקשר לצורך לביצוע עבודות ושירותים הנדרשים על פי על פי המכרז/החוזה, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי  פעילותם בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,- לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות,- ציוד, מתקנים, צמ"ה וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתרי העבודות לצורך ביצוע העבודות, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים, גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם,ביטוחי אחריות מקצועית בגין מתכננים, מהנדסים, אדריכלים, מודדים, יועצי/ממוני בטיחות, מפקחים, יועצים משפטיים/עורכי דין,  ביטוחי חבות המוצר בגין מוצרים, מערכות, תשתיות לרבות צנרות מים וביוב המסופקים ומותקנים באתרי ביצוע העבודות, ביטוחי עבודות קבלניות במלוא שווי העבודות הכוללים תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודש ושעבוד תגמולי הביטוח לטובת נותן השירותים ומדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, כאשר הביטוחים כוללים הרחבי שיפוי לטובת מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים בהם הם נכללים כמבוטח נוסף  כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם, כאשר היקף הכיסוי הביטוחי וגבולות האחריות ותנאי הביטוח לא יפחתו מהרשום בטופס האישור הביטוחי הרלוונטי המצורף לגבי  פעילות כל אחד מהספקים בתחום פעילותו (ככל שקיים טופס שכזה).

- כללי

- בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים.

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, בכפוף להרחבי  השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה

- על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה;  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

- נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.

- העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד הכלכלה והתעשייה, עד למועד חתימת ההסכם.

- נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה בתוקף. נותן השירותים מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הכלכלה והתעשייה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

- מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

- מודגש בזה במפורש כי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה  עליו על פי דין  ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, על כל זכות או סעד המוקנים  להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

- דרישות הביטוח מקבלני המשנה – בעלי המקצוע

נותן השירותים מתחייב כי ידאג כי במסגרת ההתקשרות שלו עם קבלני המשנה – בעל המקצוע ייכלל סעיף  ביטוח בו יתחייב כל אחד מהם לרכוש, לבצע ולקיים את סוגי הביטוחים המפורטים - בהתאם ובהתאמה לעבודות והשירותים הניתנים על ידם,  - לטובתם, לטובת נותן השירותים ולטובת מדינת ישראל –משרד הכלכלה והתעשייה - משרד הכלכלה והתעשייה,  להציג  למשרד הכלכלה והתעשייה - משרד הכלכלה והתעשייה אישורי ביטוח או פוליסות ביטוח הכוללות את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח חבות מעבידים (ככל שמועסקים על ידו עובדים)

- קבלן המשנה – בעל המקצוע יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול  האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים היה ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה / מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם  כלפי מי מעובדי ומועסקי קבלן המשנה – בעל  המקצוע.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- קבלן המשנה – בעל המקצוע יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי  קבלן המשנה – בעל המקצוע  וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים, מבצעים, אחראים

- קבלן המשנה – בעל המקצוע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של קבלן המשנה – בעל המקצוע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם  מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות קבלן המשנה – בעל המקצוע כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי קבלן המשנה – בעל המקצוע  והפועלים מטעמו.

- ביטוח אחריות מקצועית – עורך דין

- קבלן המשנה – בעל המקצוע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של קבלן המשנה – בעל המקצוע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי עריכת דין וייעוץ משפטי במסגרת שירותי ניהול עבודות תכנון  ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות קבלן המשנה – בעל המקצוע כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי קבלן המשנה – בעל המקצוע  והפועלים מטעמו.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, בכפוף להרחבי השיפוי  כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון;

- קבלן המשנה – בעל המקצוע אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על קבלן המשנה – בעל המקצוע;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות הנדרשות.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום

הביטוחים כאמור יומצאו על ידי קבלן המשנה- בעל המקצוע  לנותן השירותים ולמשרד הכלכלה והתעשייה עד למועד חתימת ההסכם.

קבלן המשנה – בעל המקצוע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים למתן השירותים עבור מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה,  וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. קבלן המשנה – בעל המקצוע  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה  בשנה, כל עוד ההסכם של נותן השירותים עמו בתוקף.

קבלן המשנה  - בעל המקצוע  מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח   או אישור בחתימת מבטחו על חידושן לנותן השירותים ולמשרד הכלכלה והתעשייה , לכל המאוחר  שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את קבלן המשנה – בעל המקצוע  מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה.

- זכויות קניין רוחני

  - מוסכם על הצדדים כי זכויות הקניין הרוחני בישראל ומחוצה לה, בכל התוצרים שהוכנו במסגרת מתן השירותים נשואי הסכם זה, לרבות כל תוצאה או מידע שייאסף, יווצר ויגובש ע"י נותן השירותים בקשר להסכם זה, יהיו של המשרד והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - למשרד הזכות הבלעדית להשתמש, לפרסם ולהפיץ כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה ללא צורך בהסכמת  נותן השירותים, ובלבד שתישמר  לנותן השירותים , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לכל גורם שיורשה על-ידי המשרד בביצוע כל פעולה בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים   שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי    
בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור בכפוף להוראות סעיף 15 הנוגעות לשיפוי, בשינויים המחויבים.

- שמירת סודיות

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא     
	לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה,סוד 	מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן - ללא אישור המשרד 	מראש ובכתב.

  - נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.

  - המשרד רשאי ליתן הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין 	שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי 	עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע 	הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד המוסמך.

  - עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד 
בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן - "המידע"). כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח 4.

- ביקורת

  - נציג המשרד, לרבות חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין בתקופה של עד 24 חודשים  לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו גם עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- שינוי בהסכם או בתנאים

כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על הסכם מתאים על ידי מורשי החתימה של הצדדים, בהם אחד מבין בעלי התפקידים הבאים: חשב המשרד, סגן חשב המשרד.

  - מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, 	אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המשרד המוסמך. זכויותיו וחובותיו של 	נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

  - ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

  - הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

- אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

  - היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי כל דין ובין אם לפי הסכם זה לבצע את אחת או יותר   מהפעולות הבאות:

    - לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

    - לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, לפצות אותו על כל נזק שנגרם לו בשל אי מילוי הוראות ההסכם ו/או ביטולו.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם.

- ערבות

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על- פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום של ___________₪ (2%  מסכום ההתקשרות לשנה, כולל מע"מ).  נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המצ"ב לנספח 5.

  - הערבות תהיה בתוקף לתקופה שנה. הספק יידרש להמציא ערבות לשנה נוספת וזאת תוגש לפחות 60 ימים לפני תום תוקפה של הערבות הקודמת ותוקפה יהיה עד לאחר 60 ימים מסיום תקופת ההתקשרות.

אם תוארך תקופת ההתקשרות יידרש הספק להאריך את תוקף ערבות הביצוע מדי שנה במשך כל תקופת ההארכה. תוקף הערבות לשנה השנייה של הסכם ההארכה יהא עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

אי חידוש הערבות לשנה השנייה של ההתקשרות המקורית או הנוספת, במועד שנקבע לכך, מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, בגינה רשאי המשרד לפעול להפסקת ההתקשרות לאלתר וזאת בנוסף לסמכויות החילוט כאמור בסעיפים 22.5- 22.9 או כל זכות אחרת עפ"י כל דין .

  - עלויות הוצאת הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם, כך שבכל עת הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם המוארך.

  - הארכת הערבות תיעשה לפחות 60 יום לפני תום תוקפה.

  - לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את 
הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל 
חיוביו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה 
שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, 
הוראות המכרז, ההצעה והנחיות המשרד או לא תיקן את המעוות וזאת מבלי לחייב את המשרד להוציא כל דרישה קודמת.

  - הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק, שעליה תינתן הודעה 
בכתב גם לנותן השירותים.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן  
השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום בתוקף לתקופה של שנה ולפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

  - סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת התחייבות על ידי נותן השירותים מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.

- נציג המשרד

נציג המשרד לביצוע הסכם זה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד מנהל מינהל אזורי תעשייה או עובד המשרד אשר הוסמך על-ידו (להלן: "הנציג"). המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים.

- תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- כתובות והודעות

  - כתובת נותן השירותים והמשרד הינן כמפורט בראש ההסכם.

  - כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים בתוך    
3 ימי עסקים, ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

  - נותן השירותים יודיע למשרד, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף ה תינתן לנציג המשרד ולחשבות המשרד.

  - כל הודעה אשר שוגרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

- מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

- רשימת נספחים להסכם

נספח 1 להסכם- העתק של מכרז מס' 23/17

נספח 2 להסכם-הצעת המציע הזוכה

נספח 3 להסכם- הצעת מחיר הזוכה (נספח ו למכרז)

נספח 4 להסכם- התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

נספח 5 להסכם- נוסח ערבות ביצוע

נספח 6 להסכם- נוסח אישור ביטוחי של נותן השירותים

נספח 7 להסכם- נוסח אישור ביטוחי של קבלני המשנה

נספח 8 להסכם- נוסח אישור ביטוחי של העו"ד

יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

__________________	  _________________	_______________

מורשה חתימה של המשרד	   חשב המשרד/נציגו	         נציג נותן השירותים

אימות חתימה:

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

תאריך: ________							___________									חתימה וחותמת

נספח 4 להסכם

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מבוא

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"נותן השירותים") לבין משרד הכלכלה (להלן: "המשרד") הסכם לפי מכרז _________ מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני נותן השירותים לפי הסכם זה/ מועסק על-ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי שנותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידעKnow- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הכלכלה כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייביותי על פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או בזכות למנות מנהל ו/או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").

- בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

מובהר בזאת, כי בכל הקשור למרכיבי המידע הסודי הבאים, לא תחול על נותן השירותים חובת סודיות, וזאת במקרים בהם המידע הינו (א) נחלת הכלל ו/או אשר הפך לנחלת הכלל לאחר חתימת הסכם זה שלא כתוצאה מהפרתו על ידי נותן השירותים; (ב) מידע שנותן השירותים קיבל כדין מצד שלישי; (ג) מידע שהיה ברשותו של נותן השירותים טרם מסירתו על ידי המשרד; (ד) גילוי פרטים אשר גילויים נדרש לצורך הגנה על זכויות במסגרת הליכים משפטיים ו/או מידע אשר נדרש לפרסמו על פי הוראת דין ו/או צו מאת כל רשות שיפוטית ו/או ממשלתית, בכפוף לכך שנותן השירותים יידע בהקדם את המשרד בדבר הצו/הדרישה כאמור

ולראיה באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________

(נדרש רק בעת חתימה בשם נותן השירותים על המסמך) מורשה חתימה מטעם נותן השירותים: שם פרטי ומשפחה:___________________ ת"ז:______________

חתימה: _____________________

נספח 5 להסכם

כתב ערבות- ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________

(במילים) _________________________________________________

אשר תדרשו מאת: __________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה ______________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו ____________________

שם הבנק/חב' הביטוח

_____________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                          כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________         ________________       _____________________

תאריך                               שם מלא                  חתימת וחותמת מורשה החתימה

נספח 6 להסכם

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים עבור נותן השירותים.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "נותן השירותים")

לתקופת הביטוח  מיום __________ עד יום _______________ בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה,  בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הכלכלה והתעשייה,  את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים, פוליסה מס'__________________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחת מסך   של 5,000,000 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –משרד הכלכלה והתעשייה, היה ונטען  לעניין  קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי  מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'__________________

- אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל

- הקשור בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000 דולר ארה"ב למקרה, ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה, ככל  שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס'__________________

- הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו  ובגין כל הפועלים מטעמה ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב , בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה לרבות שירותי ייזום, תכנון, הכנת תכניות מתאר לאזורי תעשייה, הכנת תכניות בניין עיר, תיאום התכנון עם הרשויות המקומיות, קידום אישורי תב"ע מול מוסדות וועדות התכנון וליווי התכוניות עד לאישורן, ניהול, הכנת אומדני עלויות פיתוח של אזורי תעשייה, עריכת  מכרזים לביצוע עבודות, בחירת קבלני ביצוע וביצוע תיאום ומעקב אחר התקדמות עבודות התכנון והביצוע מול הקבלנים מול הרשויות המקומיות ומול הגורמים המעורבים בפרויקטים עד להשלמתם, ניהול ועדת מכרזים, ניהול מאגר מתכננים ויועצים, ייעוץ, שיווק מגרשים, הוצאה לפועל של התוכניות לפיתוח ותכנון, פרסום,  בהתאם לחוזה עם מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה.

- גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחת מ 2,500,000 דולר ארה"ב;

- הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות נותן השירותים כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה, ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה.

  - אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד הכלכלה והתעשייה ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

  - נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

  - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

  - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על פי הביטוח.

  - תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט"___(יש לציין את שנת הנוסח),  בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

  - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________________

תאריך______________                 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 7

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום  ביטוחים עבור קבלני המשנה – בעלי המקצוע

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "קבלן המשנה – בעל המקצוע") לתקופת הביטוח  מיום __________ עד יום _______________ בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים (ככל שמועסקים על ידו עובדים), פוליסה מס':___________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים היה ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה / מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי קבלן המשנה – בעל המקצוע.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס':____________

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי  קבלן המשנה – בעל המקצוע  וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית - מהנדסים, מבצעים, אחראים, פוליסה מס':____________

- הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של קבלן המשנה – בעל המקצוע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם  מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה.

- בול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות קבלן המשנה – בעל המקצוע כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי קבלן המשנה – בעל המקצוע  והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים_____________________, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה ולנותן השירותים.

- אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה כלפי מדינת ישראל –משרד הכלכלה והתעשייה  ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת זדון.

- קבלן המשנה – בעל המקצוע  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על קבלן המשנה – בעל המקצוע.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- 7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________________

תאריך______________                 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 8

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום  ביטוחים עבור עו"ד

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "קבלן המשנה – בעל המקצוע") לתקופת הביטוח  מיום __________ עד יום _____________ בקשר למתן שירותי עריכת דין וייעוץ משפטי במסגרת שירותי ניהול עבודות תכנון  ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים (ככל שמועסקים על ידו עובדים), פוליסה מס':____________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים היה ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה / מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי קבלן המשנה – בעל המקצוע.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי  קבלן המשנה – בעל המקצוע  וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית – עורך דין

- הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של קבלן המשנה – בעל המקצוע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי עריכת דין וייעוץ משפטי במסגרת שירותי ניהול עבודות תכנון  ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה עבור משרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם למכרז וחוזה של נותן השירותים עם מדינת  ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אחריות צולבת - CROSS LIABILITY) אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות קבלן המשנה – בעל

- המקצוע כנגד מדינת ישראל - משרד הכלכלה והתעשייה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או  מחדלי קבלן המשנה – בעל המקצוע  והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד הכלכלה והתעשייה ונותן השירותים_____________________, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הכלכלה והתעשייה ולנותן השירותים.

- אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה כלפי מדינת ישראל –משרד הכלכלה והתעשייה  ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת זדון.

- קבלן המשנה – בעל המקצוע  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על קבלן המשנה – בעל המקצוע.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________________

תאריך______________                 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח יג'

איתנות פיננסית

במידה ותיבחן איתנותו הפיננסית של המציע או הזוכה - יידרש לעמוד בדרישות כמפורט להלן:
ציון של לפחות 1.23 במדד אלטמן:

Z=6.56A1+3.26A2+6.72A3+1.05A4

A1=הון חוזר נטו מתוך סה"כ נכסים;

A2=יתרת רווח במאזן מתוך סה"כ נכסים;

A3=רווח לפני מימון מתוך סה"כ נכסים;

A4=נכסים נטו/הון עצמי (כולל הלוואת בעלים ולא כולל נכסים נטו מוגבלים באופן קבוע) מתוך סה"כ התחיבויות).

נספח יד'

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות- משרד הכלכלה והתעשייה מספר 500102926 לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________	      ________________	        _____________

תאריך		                             חותמת ומספר רישיון    		חתימה

נספח טו

רשימת אזורי תעשייה

להלן רשימת אזורי התעשייה בהן מפעיל משרד הכלכלה והתעשייה חברות מנהלות בחלוקה על פי אזורים:

| אופקים - חדש | דרום |
| --- | --- |
| באר שבע-עמק שרה | דרום |
| באר שבע-עמק שרה ו' | דרום |
| באר שבע-צפון | דרום |
| גוש עציון | דרום |
| דימונה - תמ"ד | דרום |
| חורה | דרום |
| ירוחם - אזור מלאכה ישן | דרום |
| מישור רותם | דרום |
| מעלה אפרים | דרום |
| מצפה רמון | דרום |
| נעם | דרום |
| עידן הנגב (להבים-רהט) | דרום |
| עמנואל | דרום |
| ערד | דרום |
| ערוער | דרום |
| קרית ארבע | דרום |
| קרית גת-אינטל | דרום |
| רהט | דרום |
| רמת חובב | דרום |
| שגב-שלום | דרום |
| שדרות | דרום |
| שילה | דרום |
| שלהב ספיר (מ.א הערבה התיכונה) | דרום |
| שמעה/ מיתרים | דרום |
| שער הנגב-ספירים | דרום |
| תמנע | דרום |
| אבו-סנאן | צפון |
| אום אל פאחם | צפון |
| איכסאל | צפון |
| אלון תבור | צפון |
| באקה אל גרביה | צפון |
| בועיינה נוג'ראת | צפון |
| בראון | צפון |
| ג'דידה מכר | צפון |
| ג'וליס | צפון |
| גורן | צפון |
| דיר חנא | צפון |
| דליית אל כרמל | צפון |
| דלתון | צפון |
| זרזיר | צפון |
| חורפיש | צפון |
| חצור הגלילית | צפון |
| טייבה | צפון |
| טירה | צפון |
| ירכא | צפון |
| כפר כנא | צפון |
| כפר כנא-חדש | צפון |
| מבואות חרמון | צפון |
| מגדל העמק | צפון |
| מג'דל שמס | צפון |
| מע'אר | צפון |
| נצרת | צפון |
| נצרת - ישן | צפון |
| נצרת עלית-הר יונה | צפון |
| סחנין | צפון |
| סחנין-הרחבה | צפון |
| עוספייה | צפון |
| עילבון | צפון |
| עילוט | צפון |
| עפולה-תדיראן | צפון |
| עראבה | צפון |
| עראבה - ישן | צפון |
| ערערה | צפון |
| פקיען/כסרא | צפון |
| צבאים | צפון |
| צחר | צפון |
| ציפורית | צפון |
| צפת | צפון |
| קדמת גליל הרחבה | צפון |
| קדמת גליל - מרחבי | צפון |
| קלנסאוה | צפון |
| קרית שמונה | צפון |
| ריינה | צפון |
| ראמה | צפון |
| סגו'ר | צפון |
| שחק | צפון |
| שלומי | צפון |
| שלומי - הרחבה | צפון |
| שפרעם | צפון |
| שפרעם חדש | צפון |
| תמרה (טמרה) | צפון |

יובהר כי המשרד שומר לעצמו הזכות להעביר פרויקטים בין הזוכים באזורים השונים ככל שיידרש בנסיבות העניין על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן המשרד רשאי להוסיף אזורי תעשייה שאינם קיימים כיום ברשימה או לגרוע אזורים קיימים מהרשימה.

מפת אזורי התעשייה נמצאת בקישור :

נספח טז

טופס מסירת מגרש

אל: משרד הכלכלה והתעשייה

- הנני מצהיר כי קיבלתי ביום  ____________  את  מגרש/ים  מספר
______________ בתב"ע מס. ___________  בגודל של ____ מ"ר במילים...................................... מ"ר באזור התעשייה _________________ מידי החברה המנהלת _______________  כשמגרש זה מושלם  על פי הסכם הפיתוח התואם את  הקריטריונים ההנדסיים לפיתוח על פי הוראות  מנכ"ל  התמ"ת 6.2  .

להוציא את הנושאים הבאים : ________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
אשר יושלמו תוך ___________ חודשים מיום האכלוס של האתר.

- אני מתחייב להקים על המגרש שקבלתי, את המפעל / עסק אותו אישרתם לי להקים תוך שנתיים  מיום החתימה על הסכם מסירה זה.

- גבולות החלקה הוצגו בפני , כולל הסימונים של פינות המגרש , זוהו על ידי או 
על ידי נציגי המוסמך , ואני מאשר קבלת החלקה כולה ,כדין וללא כל מטרד.

ולראיה באנו על החתום :

______________________                 _____________________

היזם                                     מנהל הפרויקט (חברה מנהלת )

_____________________

מנהל מינהל אזורי תעשייה

נספח יז

אישור זמינות המגרש ליזם

טופס אישור זמינות המגרש ליזם

תאריך

שם היזם

מועד דיון בועדת איתורים __________________

אזור התעשייה     _________________________

מספר מגרש      __________________________

תב"ע מס'         __________________________

שטח מגרש בדונם             _______________

נתונים הנדסיים של מפעל היזם

- צריכת המים                     מ"ק ביממה

- כמות הש ___________ מ"ק ביממה

- גודל חיבור חשמל ___________

____________________________________________________________________חוות הדעת של החברה המנהלתבדיקת התאמת המגרש למצב המתוכנן לפי התב"ע ___________________________________

- עבודות עפר במגרש

- עבודות בגבולות המגרש

- חיבור מים

- חיבור ביוב

- המלצה של החברה המנהלת ____________

____________________________________תאריך -____________        חתימה של מנכ"ל החברה המנהלת

הערה: יש להחזיר את הטופס החתום אל מינהל אז"פ תוך 10 ימים  ממועד הפנייה

_________________________________________________________________

אישור מהנדס מינהל אז"פ על זמינות המגרש לשיווק __________________________

___________________

חתימה  וחותמת

נספח יח

הוראת מנכ"ל 6.2

מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה    6.2

- כללי

  - משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "המשרד") משמש כגורם ממליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע בפטור ממכרז, למפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לצרכי תעשייה או מלאכה בהתאם לתקנה 25(5) ולמפעל כאמור בהתאם לתקנה 25(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), וגורם ממליץ ומסייע למינהל האזרחי בתחומים אלה באיו"ש. אזורי התעשייה בהם ניתנות המלצות לפטור ממכרז לפי תקנה 25(5) ואיו"ש מפורטים בנספח 1 להוראה זו.

  - על מנת לעודד שיווקן של קרקעות לתעשייה, באזורי התעשייה בהם המשרד הינו הגורם המפתח וגובה הוצאות הפיתוח, הסמיכה החלטת ממשלה מס' 1117 מיום 07/2/2016 את מנכ"ל המשרד לבחון אם להעניק סבסוד של הוצאות פיתוח בכל או במי מאזורי התעשייה ואת שיעור הסבסוד, בהתאם לקריטריונים מקצועיים שיגובשו ע"י מנכ"ל המשרד והממונה על התקציבים במשרד האוצר וזאת בנוסף לכל החלטות הממשלה הייעודיות בנושא סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה. רשימת אזורי התעשייה בהם ניתן סבסוד מפורטת בנספח 2.

  - אין לראות בהוראה התחייבות מטעם המשרד למתן הטבה או זכויות כלשהן.

- מטרה

הוראה זו באה להסדיר ולקבוע את הנושאים הבאים:

  - אופן מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז;

  - קריטריונים מקצועיים לסבסוד עלויות הוצאות הפיתוח באזורי תעשייה בהם המשרד הינו הגורם המפתח באמצעות גורם מבצע;

  - הליכי הקצאת קרקע לאחר מתן ההמלצה;

  - קריטריונים הנדסיים לפיתוח התשתיות הציבוריות באזורי התעשייה.

- הגדרות

בהוראה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף ההוראה:

  - "אזור תעשייה"

שטח קרקע המיועד לתעשייה ומלאכה על פי תכנית בניין עיר (תב"ע).

  - "אנרגיה מתחדשת"

חשמל המיוצר ממקורות שמש, רוח, גיאותרמי או ביומסה (חומר אורגני), חום השמש.

  - "בעל שליטה"

מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ב-50% לפחות בזכויות האחזקה בתאגיד.

  - "הוצאות פיתוח"

עלות פיתוח התשתיות הציבוריות באיזור תעשייה.

  - "המינהל המקצועי"

המינהל המקצועי הרלוונטי במשרד לרבות גוף שהמשרד התקשר עימו, אשר תפקידו לבחון מקצועית את בקשת היזם ולהעביר חוות דעתו למינהל אז"ת לצורך מתן המלצה.

  - "המלצה"
המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך חתימת הסכם פיתוח עם רמ"י מכוח התקנות

  - "הרשאה זמנית"

    - במקרים בהם הבקשה אינה כוללת בניה של קבע על הקרקע - הרשאה לשימוש זמני בקרקע לפרק זמן של עד 5 שנים.

    - בהמלצות  לצרכי הקמת מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת - הרשאה לשימוש זמני בקרקע לפרק זמן של עד 10 שנים.

  - "ועדה"

ועדה בהתאם לאמור בסעיף 6 להוראה זו.

  - "גורם מבצע"

חברה מנהלת שזכתה במכרז שפורסם על ידי המשרד, לצורך ניהול ופיתוח תשתיות באזורי תעשייה, או רשות מקומית המבצעת עבודות פיתוח על פי נוהל "פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית על ידי הרשויות המקומיות" המפורסם באתר המשרד.

  - "יזם"

אחד מאלה:

    - תאגיד, שותפות רשומה או יחיד אשר מבקשים הקצאת קרקע לצורך הקמת או הרחבת מפעל תעשייתי או מפעל שתחום עיסוקו הוא מלאכה או הקמת מבנה תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה והכול על פי כללי ההוראה.

    - מינהלת איזור תעשייה או רשות מקומית אשר מבקשים הקצאת קרקע לצורך הקמת מבנה תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה והכול על פי כללי ההוראה.

  - "מינהל אז"ת"

מינהל אזורי תעשיה במשרד.

  - "מנהלת אזורי תעשייה"

כל אחד מאלה שתפקידו לפעול לקידום, פיתוח ושיווק אזור התעשייה, לרבות ניהול ותחזוקה של אזור התעשייה:

    - יחידה ברשות המקומית.

    - יחידה בבעלות תאגיד עירוני ובכלל זה חברה כלכלית. יובהר, כי פעילות תאגיד עירוני ובכלל זה חברה כלכלית תהיה בהתאם לכל הכללים החלים עליה בהתאם לדין ולהנחיות משרד הפנים.

  - "מפעל תעשייתי"

מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959.

  - "מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת"

    - מתקן אשר תכליתו ביצוע בדיקות, הדגמות, הפעלה וניסויים בטכנולוגיה שפותחה בישראל ובבעלות תאגיד ישראלי, להפקת אנרגיה מתחדשת.

    - הפעלת המתקן תלווה בתכנית מוסדרת של מדידות ביצועים, בדיקות וניסויים אשר עשויים לכלול חיבור לרשת החשמל.

  - "צד קשור"

אחד מאלה:

    - חברה בת של היזם, חברה מסונפת וחברה קשורה, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

    - בעל שליטה ביזם (במידה והיזם הינו תאגיד)

    - תאגיד שבעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הינו בעל השליטה ביזם שהגיש את הבקשה בהתאם להוראת מנכ"ל זו.

  - "רמ"י"
רשות מקרקעי ישראל.

  - "רשות מקומית"

רשות מקומית כפי שהוכרזה על ידי משרד הפנים.

  - "תב"ע"

תכנית בנין עיר.

  - "תכנון ופיתוח קרקע"

תכנון ופיתוח קרקע בהתאם לקריטריונים ההנדסיים.

- בקשה להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז

ניתן להגיש בקשה להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור אחד מהשימושים הבאים:

  - להקמה או הרחבת מפעל תעשייתי או מפעל שתחום עיסוקו הוא מלאכה;

  - לבניית מבנה תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה;

  - להקמת מתקן חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת.

- תנאי סף להגשת בקשה להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז

תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה על-פי הוראת מנכ"ל זו הם:

  - המבקש עונה להגדרה של "יזם", כאמור בסעיף 3.10 להוראה.

  - המבקש מעוניין בהקצאה שמטרתה שימוש בקרקע לצורך הקמה או הרחבה של מפעל תעשייתי או מפעל שתחום עיסוקו מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה.

  - הקרקע נשוא הבקשה מצויה באזור תעשייה הממוקם באחד מאלה:

    - אזור תעשייה המפורט בנספח 1.

    - בבקשה לפי תקנה 25(11) לתקנות להקצאת מקרקעין גובלים למפעל קיים לצורך הרחבת המפעל - בכל רחבי הארץ.

  - המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.

  - המבקש שילם דמי טיפול בסך 2,500 ₪. דמי הטיפול לא יוחזרו.

  - המבקש עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.

- הועדה

  - הרכב הועדה

לצורך ביצוע ההוראה מינה מנכ"ל המשרד ועדה שחבריה הם:

    - מנהל מינהל אז"ת או סגנו -  יו"ר;

    - ממונה הקצאות קרקע במינהל אז"ת – חבר;

    - נציג מינהל אז"ת במחוז הרלוונטי – חבר;

    - נציג מרכז ההשקעות -  חבר;

    - חשב המשרד או נציגו – חבר;

    - מנהל תחום קידום אזורי תעשייה במינהל אז"ת– חבר.

מוזמנים לוועדה:

    - היועץ המשפטי או מי מטעמו.

    - מנהל אזור התעשייה או נציג הרשות המקומית האחראי על ניהול אזור התעשייה. יובהר כי, נוכחות מוזמנים אלו מוגבלת לשלב הצגת הבקשה ולא ישתתפו בדיון בשלב קבלת ההחלטות;

    - נציג המינהל המקצועי הרלוונטי לבקשה נשוא הדיון בוועדה.

    - נציג משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – בדיונים העוסקים בבקשות להקצאת קרקע לצורך הקמת מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת

  - סדרי עבודת הוועדה

    - מניין חוקי לקיום דיון: 3 חברים.

    - מניין חוקי לקבלת החלטות: לפחות שלושה מחברי הועדה ביניהם יו"ר הועדה או מ"מ.

    - החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות, באין הכרעה ישמש קול היו"ר כקול מכריע.

    - עמדת היועמ"ש תכריע בעניינים משפטיים ועמדת החשב, או נציגו, תכריע בעניינים תקציביים.

  - תפקידי וסמכויות הועדה

לוועדה סמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראה זו, ובכלל זה:

    - לדון ולהחליט בבקשות הנוגעות להליך הקצאת קרקע בפטור ממכרז;

    - לבקש מהמבקשים הבהרות לבקשות, ככל שנדרש;

    - להחליט באם להיענות לבקשה או לדחותה;

    - לא להתחשב כלל בבקשה שהיא בלתי סבירה או שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההוראה על נספחיה שלדעת הוועדה מונעת הערכת הבקשה כדבעי;

    - לאשר את הבקשה או לאשרה בתנאים;

    - לדרוש מהיזם קבלת ערבות או לחלט ערבות, כולה או חלקה בהתאם לנספח 11;

    - לדחות בקשות, בין היתר, מן הנימוקים הבאים:

      - אי יישום המלצה להקצאת קרקע או החלטה קודמת של הוועדה שניתנה ליזם או לצד קשור אליו.

      - הסתרת מידע או מסירת נתונים כוזבים למשרד על ידי היזם או לצד קשור אליו.

      - ביטול הסכם פיתוח בין רמ"י ליזם.

      - אי תשלום הוצאות פיתוח בתוך 50 ימים ממועד קבלת הודעה לתשלום.

      - במקרים בהם מטרת ההקצאה המבוקשת אינה הולמת את מאפייני אזור התעשייה או השימושים הקיימים בו.

      - במקרים בהם התכנית העסקית מעלה ספקות באשר להיתכנות הכלכלית של המפעל או כאשר ישנן ספקות באשר ליכולת היזם לממש את התוכנית העסקית.

      - קיימת הסכמה עם רמ"י כי המגרשים ישווקו במכרז או הועדה החליטה להמליץ לרמ"י על הוצאת המגרשים למכרז.

      - במידה והיזם לא העביר את ההשלמות הנדרשות לבקשה בתוך המועד שנקבע לכך.

- הגשת הבקשה להמלצה להקצאת קרקע

  - בקשה להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז תוגש למינהל אז"ת בהתאם לסוג השימוש המבוקש (להלן: "הבקשה") תוגש בטופס מקוון בצירוף המסמכים והנתונים הבאים:

    - בקשה להמלצה להקצאת קרקע להקמת או הרחבת מפעל

      - תכנית עסקית מפורטת להקמת המפעל נשוא הבקשה הכוללת את מקורות המימון. התכנית העסקית נדרשת להיות מאושרת על ידי רואה חשבון;

      - יזם שהינו חברה או שותפות רשומה - אישור על רישום ברשם החברות או רשם השותפויות, לפי העניין;

      - יזם שאינו חברה או שותפות רשומה - צילום תעודת זהות;

      - כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976;

      - סקיצה של תכנית ניצול השטח המבוקש וכן תרשים של העמדת קווי הייצור על שטחי הקרקע המבוקשים, בו יפורטו השטחים המבונים הנדרשים והשימושים של שטח הקרקע המבוקשת, כולל חלוקת השימושים בתוך השטח הבנוי;

      - טופס פרטי מוטב, חתום ע"י בנק או רו"ח, כאמור בנספח 3;

      - דו"חות כספיים עבור שתי השנים הקלנאדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה;

      - לוח זמנים מפורט להקמת המפעל ואכלוסו;

      - טופס הצהרות והתחייבויות, כאמור בנספח 4;

      - טופס אחזקות בעלי מניות, כאמור בנספח 5;

      - עמדה בכתב של  הרשות המקומית או מנהל אזור התעשייה שבו נמצאים המקרקעין נשוא הבקשה.

    - בקשה להמלצה להקצאת קרקע לבניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה

בקשות להמלצה להקצאת קרקע לבניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה תוגשנה באחד מהמקרים הבאים בלבד ובאופן המפורט בכל מקרה:

      - מקרה בו מוגשת הבקשה לבניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה עבור יזם שהתקשר בחוזה שכירות עם שוכר, הבקשה תוגש בצירוף המסמכים המצוינים בסעיף 7.1 ובנוסף יצורפו המסמכים הבאים על ידי בעל המבנה להשכרה כשהם חתומים על ידי היזם והשוכר:

        - הסכם שכירות בין היזם (מי שמקבל את הקרקע) לשוכר (המפעל התעשייתי) לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים;

        - התחייבות היזם כי המבנה שיוקם מיועד למפעלי תעשייה או מלאכה בלבד, בהתאם לנוסח המופיע בנספח 6 להוראה זו.

      - מקרה בו מוגשת בקשה לבניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה על ידי רשות מקומית, חברה כלכלית שלה או מנהלת אזור תעשייה עבור בעלי עסקים קטנים שאין באפשרותם לבנות בעצמם ומעוניינים לשכור שטחים לפעילותם כתעשייה או מלאכה. הבקשה תוגש בצירוף המסמכים המצוינים בסעיף 7.1 ובנוסף יצורפו המסמכים הבאים:

        - הרשות המקומית או מי מטעמה תידרש להוכיח יכולת כספית להקמת המבנים במסגרת התכנית העסקית;

        - התחייבות הרשות המקומית או מי מטעמה כי המבנה שיוקם מיועד למפעלי תעשייה או מלאכה בלבד, בהתאם לנוסח המופיע בנספח 6 להוראה זו.

      - מקרה בו מוגשת בקשה להקמת מבנה להשכרה לתעשייה או למלאכה באזור תעשייה על יד יזם והועדה השתכנעה שיש צורך בהקמת מבנים לתעשייה וזאת על פי היצע המבנים להשכרה באזור התעשייה ורמת הביקושים לכך, כפי שהוצגו על ידי מנהל אז"ת. במקרה כזה, הועדה תתנה את המלצתה בכך שהיזם יקבל את אישור מינהל אז"ת מראש בנוגע לשוכרים במבנה בטרם חתימת הסכם שכירות עם השוכרים. הבקשה תוגש בצירוף המסמכים המצוינים בסעיף 7.1 ובנוסף יצורף המסמך הבא:

        - מסמך מאת מנהל איזור התעשייה בדבר היצע המבנים להשכרה באזור התעשייה ורמת הביקושים לכך.

    - בקשה להמלצה להקצאת קרקע להקמת מתקן חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת

בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל, יצרף היזם, את המסמכים הבאים:

      - פירוט בנוגע לטכנולוגיה אותה מעוניין היזם לבחון - דגש על היתכנות טכנולוגית והערכה לפוטנציאל השימוש בטכנולוגיה הנבחנת בארץ ובעולם;

      - פירוט בנוגע למידת הצורך בנגישות לתשתיות (מים, חשמל וכו') לצורך בחינת הטכנולוגיה;

      - פירוט בנוגע לתפוקת האנרגיה הצפויה (קוט"ש או ק"וט תרמי);

      - היקף השטח הדרוש לבחינת הטכנולוגיה והיחס בין השטח לתפוקת האנרגיה;

      - מתודולוגיה ואמצעי מדידה;

      - תכנית ההקמה של המתקן.

  - הוראות כלליות למילוי הבקשה

    - הגשת הבקשה מחייבת את היזם לחובת גילוי נאות ולמסירת כל המידע באופן נכון, מדויק ומלא.

    - אם ימצאו מסמכים חסרים בבקשה, או אם ימצא כי מילוי הפרטים אינו תקין, הבקשה לא תיקלט ותוחזר על ידי מינהל אז"ת למגיש הבקשה לצורך ביצוע השלמות תוך 20 ימי עבודה.

עם החזרת הבקשה, יפורטו המסמכים והפרטים הנדרשים להשלמה. ככל שלא יועברו ההשלמות בתוך מועד זה, רשאי מנהל מינהל אז"ת להודיע ליזם על הפסקת הטיפול בבקשה וסגירת הבקשה בשל אי השלמת המידע הנדרש.

    - הבקשה תועבר למינהל המקצועי רק לאחר שהתקבלו כלל המסמכים הנדרשים.

    - היזם יעדכן את נציג מינהל אז"ת במחוז אליו משתייך אזור התעשייה המבוקש בכל שינוי בנתוני הטפסים שצירף לבקשתו, ככל שיחולו לאחר הגשת הבקשה.

- בחינת הבקשה ואישורה

  - בדיקת הבקשה על ידי מינהל אז"ת והמינהל המקצועי

    - מינהל אז"ת יבחן את עמידתם של הבקשות בתנאי הסף כמפורט בסעיף 5 להוראה:

      - בקשה שלדעת מינהל אז"ת אינה עומדת בתנאי הסף – תועבר להחלטת הוועדה.

      - בקשה שלדעת מינהל אז"ת עומדת בתנאי הסף תועבר לבחינה וחוות דעת של המינהל מקצועי הנוגע בדבר.

    - המינהל המקצועי הנוגע בדבר, יעביר את חוות דעתו למינהל אז"ת בתוך 45 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים ממינהל אז"ת תוך התייחסות, בין היתר, לפרטים הבאים:

      - בבקשה לבניית מבנה להשכרה לתעשייה או מלאכה, חוות הדעת של המינהל המקצועי תינתן הן ביחס ליזם (משכיר) והן ביחס לשוכר.

      - בבקשה להקצאת קרקע למתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת, תועבר הבקשה לחוות דעת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בדבר הגבלת היקף השטח שיוקצה וכן על הגבלת היקף ייצור החשמל במתקן תוך פירוט השיקולים מקצועיים העומדים בבסיס חוות דעתו.

      - בבקשה להקצאת שטח לממכר או תצוגת תוצרי המפעל נשוא הבקשה, חוות הדעת תתייחס להצדקה בהקצאת שטח מסוג זה

    - המינהל המקצועי הנוגע בדבר רשאי לדרוש מהיזם או השוכר, לפי העניין, פרטים נוספים, לפי הצורך.

    - לא נתקבלו הפרטים או המסמכים המבוקשים בתוך 20 יום קלנדרים ממועד דרישת המינהל המקצועי הנוגע בדבר, יופסק הטיפול בבקשה והודעה על-כך תישלח ליזם. במקרה זה, רשאי מנהל מינהל אז"ת להחליט על סגירת הבקשה בשל אי השלמת המידע הנדרש והודעה על כך תשלח ליזם.

    - עם קבלת חוות הדעת המקצועית, תועבר הבקשה לדיון בוועדה. הוועדה או מינהל אז"ת רשאים לבקש מהמינהל המקצועי תיקונים או הבהרות בדבר חוות הדעת.

    - תוקף חוות הדעת המקצועית הינו 4 שנים. הועדה רשאית לבקש מהמינהל המקצועי עדכון של חוות הדעת גם בתוך תקופה זו.

  - בחינת הבקשה בוועדה

הוועדה תתכנס לדון בבקשות בהתאם למפורט להלן :

    - כל הקודם זוכה:

      - בשיטה זו יידונו הבקשות הבאות:

        - בקשות להמלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז באיזור תעשייה שבו המשרד הוא הגורם המפתח ומסבסד הוצאות הפיתוח באיזור התעשייה וקיים מלוא התקציב לפיתוח איזור התעשייה כולו או הקרקע נשוא הבקשה בהתאם לסכומים הקבועים בנספח 2 לאותו אזור תעשייה.

        - בקשות להמלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז באיזור תעשייה שבו המשרד הוא הגורם המפתח והיזם ויתר על קבלת הסבסוד וצירף הצהרה לפיה הוא מתחייב לשאת  במלוא עלויות הפיתוח.

        - בקשות להמלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז באיזור תעשייה שבו המשרד אינו גורם המפתח ואינו הגורם המסבסד הוצאות פיתוח עבור פיתוח הקרקע.

        - בכל המקרים שפורטו לעיל, הוועדה תתכנס מעת לעת ותדון בהן על פי מועד סיום בדיקת הבקשה על ידי  המינהל המקצועי.

    - הקצאה תחרותית:

לגבי בקשות שאינן נכללות במסגרת המקרים המפורטים בסעיף 8.2.1 לעיל, בכל רבעון ייבדק האם בבקשות אלו, שהוגשו באותו רבעון, יש מגבלה תקציבית או לא:

      - במידה ואין מגבלה תקציבית, הבקשות יועברו לדיון בוועדה לאחר סוף הרבעון הקלנדרי, בהתאם לסדר מועד סיום בדיקת הבקשה ע"י המינהל המקצועי.

      - במידה ויש מגבלה תקציבית, הבקשות שהושלמו לגביהן בדיקת המינהל המקצועי ינוקדו ע"י הועדה לפי אמות המידה בסעיף 8.2.3 ויועברו לדיון בוועדה לאחר סוף הרבעון הקלנדרי, בהתאם לגובה הניקוד. בקשות בעלות דירוג זהה באמות המידה האמורות יידונו בהתאם לסדר מועד סיום בדיקת הבקשה ע"י המינהל המקצועי .

      - הוועדה על פי סעיף  זה תתכנס לאחר סיום כל  רבעון קלנדרי. ברבעון הקלנדרי האחרון  של השנה, הבקשות יוגשו עד  ה-15 באוקטובר. בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה יידונו במסגרת הדיון אשר ייערך לגבי הבקשות שיוגשו ברבעון הראשון של השנה הקלנדרית העוקבת, שייערך לאחר סיום רבעון זה.

      - על אף האמור בסעיפים 8.2.1-8.2.2 שלעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.3, במידה והוגשו מספר בקשות לאותו המגרש, או הוגשו לאיזור תעשייה מסוים בקשות בכמות העולה על כמות המגרשים הזמינים באותו איזור תעשייה, הבקשות ינוקדו ע"י הועדה לפי אמות המידה בסעיף 8.2.3 ויועברו לדיון בוועדה לאחר סוף הרבעון הקלנדרי, בהתאם לגובה הניקוד. בקשות בעלות דירוג זהה באמות המידה האמורות יידונו בהתאם לסדר מועד סיום בדיקת הבקשה ע"י המינהל המקצועי. האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף

    - להלן אמות המידה לבקשות שידונו בהקצאה תחרותית כמשמעו בסעיף 8.2.2:

      - מרחק בק"מ וזמן נסיעה מנקודות מפתח (נמל ימי, נתב"ג ות"א) – עד 25 נקודות

ככל שאזור התעשייה מרוחק יותר מנקודות המפתח, יינתן ניקוד גבוה יותר.

הציון באמת מידה זו מחושב על ידי שקלול מרחקי נסיעה בק"מ  וזמן נסיעה (ללא עומסי תנועה) מכל אזור תעשייה לשלוש נקודות המפתח – הנמל הימי הקרוב ביותר, נתב"ג ואזור תל אביב.

בוצע שקלול בין משתנה הזמן ומשתנה המרחק ונרמול של התוצאה לסקאלה של 0 עד 1 (0- קרוב ביותר ו-1 רחוק ביותר).

לאחר מכן ניתן משקל לכל נקודת יעד לפי הטבלה הבאה כך שהמשתנה המשוקלל נע בין 0-10:

|  | ת"א | נתב"ג | נמל ימי |
| --- | --- | --- | --- |
| משקל יחסי | 2.5 | 2.5 | 5 |

        - ניקוד בין 0-3 - 10 נקודות;

        - ניקוד בין 3-5  - 15  נקודות;

        - ניקוד גבוה מ-5 מזכה - 25 נקודות.

      - שיעור הבנייה ביחס לשטח המבוקש (ניצול קרקע) – עד 10 נקודות

ככל ששיעור הבנייה ביחס לשטח המבוקש גדול יותר, כך יינתן ניקוד גבוה יותר.

        - 60% ומעלה מזכה ב-10 נקודות;

        - 50%-59%% ומעלה מזכה ב-5 נקודות;

        - 50% - 40% מזכה ב-3 נקודות;

        - עד 40% מזכה ב-0 נקודות.

      - סיכון ביטחוני וקרבה לגבול –  עד 10 נקודות

לאור הקושי במשיכת מפעלים לאזורי תעשייה אשר נמצאים באיום בטחוני או בקרבה לגבול, יינתן ניקוד של עד 10 נקודות ליישובים מקבוצה זו.

        - ישובים ביו"ש הנמצאים ברמת איום בטחוני 3-5  בהתאם להגדרות מערכת הביטחון (כאמור בהחלטת ממשלה 667 מיום 4.8.2013) - 5 נקודות

        - ישובים במרחק של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, או 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. עד 9 ק"מ מגבול לבנון/ 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה- 10 נקודות.

      - יחס העובדים לשטח המבוקש – עד 20 נקודות

ככל שמספר העובדים ביחס לשטח המבוקש גדול יותר, כך יינתן ניקוד גבוה יותר.

        - עד 5 עובדים – 5 נקודות.

        - 10-5 עובדים – 10 נקודות.

        - מעל 10 עובדים – 20 נקודות.

      - שכר העובדים – עד 20 נקודות

ככל שהשכר הממוצע לשכיר בענף התעשייתי אליו משתייך הענף נשוא הבקשה גבוה יותר, כך יינתן ניקוד גבוה יותר.

        - המפעל נשוא הבקשה משתייך לענף תעשייתי בו השכר הממוצע לעובד גבוה מהשכר הממוצע לשכיר בתעשייה – 20 נקודות.

        - המפעל נשוא הבקשה משתייך לענף תעשייתי בו השכר הממוצע לעובד נמוך מהשכר הממוצע לשכיר בתעשייה וגבוה מהשכר הממוצע לשכיר במשק -	15 נקודות.

        - המפעל נשוא הבקשה משתייך לענף תעשייתי בו השכר הממוצע לעובד נמוך מהשכר הממוצע לשכיר במשק – 10 נקודות.

        - ראה השכר הממוצע לשכיר בענף התעשייתי בנספח 7.

      - מפעל עתיר תעסוקה – 20 נקודות נוספות.

מפעל עתיר תעסוקה הינו מפעל שלא פעל באיזור סיוע ומבקש להעתיק או להקים את פעילותו לאיזור סיוע ובלבד שהוא מתחייב להעסיק 150 עובדים ומעלה.

      - פינוי מטרדים – 15 נקודות נוספות

תינתן עדיפות ליזם שיש לו מפעל תעשייתי או בית מלאכה הממוקם באזור שאינו איזור תעשייה ומהווה מטרד והוא מעוניין לעבור לאיזור תעשייה שהוקם לצורך פינוי מטרדים ביישוב.

  - החלטת הוועדה

    - אושרה הבקשה על ידי הוועדה – תשלח הודעה לרמ"י בדבר המלצתה לאישור עסקה בצירוף תשריט המגרש שהתקבל מאת הגורם המבצע, לצורך אישור העסקה ברמ"י. עותק מההודעה על ההמלצה לאישור עסקה יישלח ליזם ולמנהל אזור התעשייה.

    - נדחתה הבקשה – תשלח הודעה על כך למבקש.

  - דיון בבקשות שנדחו בשל מגבלה תקציבית

    - בקשה של יזם שנדחתה בשל מגבלה תקציבית תועבר למקצה הבא (לדיון ברבעון הבא), שם תבחן שוב כנגד בקשות נוספות שיוגשו, וזאת עד לסיום השנה הקלנדרית העוקבת לשנה בה הוגשה הבקשה.

    - יזם שבקשתו נדחתה בשל מגבלה תקציבית והסתיימה השנה הקלנדרית העוקבת לשנה בה הוגשה הבקשה, יגיש בקשה חדשה.

- סבסוד הוצאות פיתוח הקרקע

  - סבסוד הוצאות הפיתוח במקרים בהם המשרד מסבסד יינתנו בהתאם לאמות המידה והמשקלות הבאות:

    - מרחק ונגישות איזור התעשייה - 35%

ככל שאזור התעשייה מרוחק יותר, יינתן סבסוד גבוה יותר.

      - חישוב המרחק והנגישות של אזור התעשייה נעשה ביחס לשלוש נקודות מפתח: הנמל הימי הקרוב ביותר, נתב"ג ואזור תל אביב.

      - עבור כל נקודת מפתח ביחס לאזור תעשייה מסוים ניתן ניקוד בין 0 ל-1, כאשר לזמן נסיעה ניתן משקל של 70% ולמרחק בק"מ משקל של 30%.

      - לאחר מכן ניתן משקל לכל נקודת יעד, על פי הטבלה להלן, ונוצר משתנה מרחק ונגישות אחד עבור כל אזור תעשייה הנע בין 0-10.

      - נרמול המשתנים של אזורי התעשייה הזכאים לסבסוד נעשה ביחס לארבעת אזורי התעשייה הרחוקים ביותר מכל נקודת מפתח.

|  | ת"א | נתב"ג | נמל ימי |
| --- | --- | --- | --- |
| משקל יחסי | 2.5 | 2.5 | 5 |

התוצאה מוכפלת ב- 3.5 כך שמשקל אמת המידה הינו 35%.

    - קשיי שיווק – 20%

      - הציון באמת מידה זו מביא בחשבון את היחס בין מספר הדונמים ששווקו באזור התעשייה בשנים 2011-2014 לבין היתרה הקיימת לשיווק באזור התעשייה נכון לסוף שנת 2014.

        - אזור תעשייה יוגדר כבעל קשיי שיווק במידה והיה שיווק בהיקף נמוך מ-10% מיתרת השטח הזמין לשיווק באזור התעשייה בשנים 2011-2014.

        - היתרה לשיווק שטחי תעשייה באזור התעשייה כוללת 60 דונמים לפחות.

      - היתרה המקסימלית לחישוב הקריטריון נקבעה על 600 דונם על מנת למנוע הטיה עבור אזורי תעשייה גדולים במיוחד.

      - אזורי תעשייה שיוגדרו כסובלים מקשיי שיווק יזכו לניקוד של 20 נקודות.

    - הסיווג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית - 35%

      - ככל שהדירוג הסוציו אקונומי של הרשות המקומית  נמוך יותר, יינתן סבסוד גבוה יותר.

באיזורים בהם פועל מינהל איזורי תעשייה הדירוג הסוציו-אקונומי המקסימלי הקיים היום הינו 7. אמת מידה זו מחושבת על ידי הפחתת מספר האשכול בו מדורגת הרשות המקומית מהמספר 7.

באזורי תעשייה אשר משותפים למספר רשויות מקומיות, נקבע סיווג כלכלי חברתי משוקלל על פי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות השותפות באזור התעשייה.

      - הניקוד מוכפל ב-6  כך שמשקל הקריטריון הוא 35%.

    - סיכון ביטחוני וקרבה לגבול 10%

לאור הקושי במשיכת מפעלים לאזורי תעשייה אשר נמצאים באיום בטחוני או בקרבה לגבול, יינתן ניקוד של עד  נקודות ליישובים מקבוצה זו.

      - ישובים ביו"ש הנמצאים ברמת איום בטחוני 3-5 בהתאם להגדרות מערכת הביטחון (כאמור בהחלטת ממשלה 667 מיום 4.8.2013) - 2 נקודות.

      - ישובים במרחק של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, או 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. עד 9 ק"מ מגבול לבנון/ 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה- 3 נקודות.

      - הניקוד מוכפל ב-3.3 כך שמשקל הקריטריון הוא 10%.

  - שיעורי הסבסוד לאזור תעשיה לא יפחת מ30% ולא יעלה על 90%. אזורי התעשייה דורגו ע"פ הניקוד שצברו וחולקו לקבוצות. לכל קבוצה ניתנה רמת סבסוד בהתאם לפירוט להלן:

    - באזורי תעשייה המדורגים בקבוצת הניקוד הגבוהה ביותר, שצברו למעלה מ- 48.1 נקודות הסבסוד יהיה בגובה של 90%.

    - באזורי תעשייה המדורגים בקבוצת הדירוג השנייה, שצברו מ-48.1 עד 34 נק' כולל, הסבסוד יהיה בגובה של 75%.

    - באזורי תעשייה שדורגו בקבוצת הדירוג השלישית, שצברו מ-34 עד 27 נק' כולל, הסבסוד יהיה בגובה של 60%.

    - באזורי תעשייה שדורגו בקבוצת הדירוג הרביעית, שצברו עד 26 נק' כולל, הסבסוד יהיה בגובה של 30%.

  - להלן המקרים בהם לא יינתן סבסוד בגין הוצאות הפיתוח:

    - הקצאת קרקע באזורי תעשייה שהופרטו (היו בטיפול המשרד והאחריות להמשך פיתוחם ושיווקם הועברה לרשות שבתחומה נמצא אזור התעשייה). במקרים אלו המחיר אותו גובה הרשות מהיזמים כולל מרכיב של סבסוד שהמדינה נתנה בעבר.

    - הקצאות קרקע באזורי תעשייה שהגורם המפתח שלהם אינו המשרד.

    - הקצאת קרקע שלא לתעשייה או מלאכה.

    - שווק קרקע במכרז (גם אם הייעוד הינו לתעשייה ומלאכה).

    - הקצאת קרקע למפעל שפועל על סמך זיכיון מהמדינה.

    - מעבר של מפעל מאזור עדיפות לאומית א' – בגין גודל השטח שבו הוא פעל שלא בשכירות.

  - חלקו של היזם בתשלום הוצאות הפיתוח

    - גובה תשלום הוצאות הפיתוח אשר על היזם לשאת בו בתמורה לפיתוח הקרקע בהתאם לקריטריונים הנדסיים המפורטים בנספח 8, ייקבע בהתאם לדירוג אזורי התעשייה ולפי "טבלת מחירי הוצאות הפיתוח" (נספח 2) כתוקפה במועד אישור הועדה את בקשת היזם.

    - במידה ואישור העסקה ברמ"י לא יבוצע בשנת הכספים בה אישרה הועדה את הבקשה, הוצאות הפיתוח התקפות במועד אישור הוועדה יוצמדו למדד הסלילה והגישור, המפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החל ממועד אישור הוועדה ועד למועד אישור העסקה ברמ"י. טבלת הוצאות הפיתוח לדונם, על עדכוניה מעת לעת, זמינה לציבור באתר האינטרנט של המשרד.

    - המליצה הועדה על הקצאת קרקע ליזם בהרשאה זמנית, יישא היזם בתשלום הוצאות הפיתוח בסך 5% ובהקצאה לצורך התקנת מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת - בסך 3% מעלות הוצאות פיתוח הקרקע  המסובסדות, ככל שבאיזור התעשייה המסוים קיימת זכאות לסבסוד, עבור כל שנה.

    - תשלום הוצאות הפיתוח יהיה מראש לכל תקופת ההרשאה. סכומי התשלום בהרשאה זמנית לא יחשבו כתשלום ע"ח הוצאות הפיתוח, במידה ויוחלט להקצות את הקרקע ליזם באופן קבוע.

  - שימוש בניגוד להמלצה להקצאת קרקע

יזם שניתנה לו המלצה להקצאת קרקע ועשה בה שימוש בניגוד להמלצה שנתן המשרד ותנאי ההקצאה מול רמ"י, יחוייב היזם, בנוסף לאמור בנספח 9, בתוספת תשלום של 5% מהוצאות הפיתוח המלאות (כפי שהיו במועד אישור הוועדה את בקשת היזם להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז). החיוב יהיה עבור כל שנת שימוש בניגוד להמלצה שנתן המשרד ותנאי ההקצאה מול רמ"י,.

  - ביצוע עבודות הפיתוח על ידי היזם

מנהל מינהל אז"ת, בהמלצת מהנדס מטעם מינהל אז"ת ובאישור חשב המשרד, רשאי לאשר קיזוז כספי מהוצאות הפיתוח ליזם שמבצע עבודות פיתוח בתחום מגרשו, אשר היו אמורות להתבצע על פי הקריטריונים ההנדסיים, זאת בכפוף לכך שהיזם קיבל את האישור האמור בטרם התחיל בביצוע עבודות הפיתוח. סכום הקיזוז ייקבע ע"י המשרד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה בכתב על הקיזוז והנימוקים לו תישלח ליזם.

  - ככל שמדובר בקרקע בבעלות פרטית לא ייגבו הוצאות פיתוח על ידי מינהל אז''ת.

- השלמת הליכי הקצאת הקרקע

  - תוקף ההודעה על המלצה לאישור עסקה לרמ"י הינו שנתיים מיום הנפקת ההודעה. על היזם להסדיר במשרדי רמ"י את אישור העסקה במועד תקופה זו, והכול כקבוע בהנחיות רמ"י ובמועדים ובתנאים הקבועים בהודעה על המלצה לאישור עסקה ברמ"י.

  - היזם או רמ"י יכולים להגיש בקשה מקוונת להארכת תוקף ההמלצה לאישור עסקה ברמ"י. ככל שהבקשה הוגשה על ידי רמ"י, יש לצרף אישור מאת היזם כי הוא מעוניין בהארכה המבוקשת.

  - מנהל מינהל אז"ת רשאי להאריך את תוקף ההודעה לאישור עסקה ברמ"י, בהחלטה מנומקת בכתב, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה ובלבד שמדובר בנסיבות שאינן בשליטת היזם.

  - לא הוצא אישור עיסקה ע"י רמ"י וחלפו שנתיים ממועד הנפקת ההודעה לאישור עיסקה ולא ניתנה הארכה של התקופה, יראה מינהל אז"ת את ההודעה לאישור עיסקה ואת איתור המגרש ליזם כבטלים. הודעה על כך תשלח ליזם.

  - המלצה להקצאת קרקע על חלק ממגרש או מספר מגרשים

במקרים בהם המליצה הועדה על חלק ממגרש או מספר מגרשים, יבוצעו הפעולות הבאות:

    - מנהל אזור התעשייה יעביר למינהל אז"ת תשריט עדכני של השטח נשוא ההקצאה בתוך 60 יום קלנדרים מיום קבלת ההודעה על המלצה לאישור עסקה.

    - היזם יסדיר בתוך 60 יום קלנדרים מקבלת ההודעה על ההמלצה לאישור עסקה ממנהל אז"ת את התשלום לגורם המבצע עבור העלויות הכספיות הכרוכות באיחוד או בחלוקת המגרש.

    - למרות האמור בסעיפים 10.5.1 ו- 10.5.2 לעיל, במקרים בהם חלפו 60 יום קלנדרים מקבלת ההודעה על ההמלצה לאישור עסקה וטרם הועבר תשריט עדכני כמצוין בסעיף 10.5.1, בשל נסיבות שאינן תלויות ביזם, רשאי היזם לפנות למנהל אז"ת בבקשה לדחות את מועד הגשת התשריט או מועד התשלום כאמור בסעיף 10.5.2.

    - מנהל מינהל אז"ת רשאי להאריך את התקופה בפרק זמן שלא יעלה על חודש נוסף.

  - עם קבלת הודעה בכתב על אישור העסקה מרמ"י:

    - במקרה של הקצאת קרקע באזור התעשייה בו המשרד הוא הגורם המפתח – יוציא מינהל אז"ת ליזם הודעת תשלום מפורטת בדבר סכום הוצאות הפיתוח אשר על היזם לשאת בהן (להלן: "תשלום הוצאות פיתוח") ובנוסף דרישה לחתימה על כתב  התחייבות תוך 10 ימי עבודה. העברת כתב התחייבות חתום על ידי היזם בתוך המועד הינו תנאי לסבסוד הוצאות הפיתוח ולמתן המלצה להקצאת קרקע ללא מכרז פומבי ליזם.

    - במקרה של הקצאת קרקע באזור תעשייה בו המשרד אינו הגורם המפתח – יוציא מנהל אז"ת הודעה ליזם כי עליו להסדיר את תשלום הוצאות הפיתוח מול הגורם המפתח ולהמציא למשרד אישור מהגורם המפתח על הסדרת תשלום הוצאות הפיתוח, והסכם חתום בין היזם לגורם המפתח. בנוסף יוציא מינהל אז"ת ליזם דרישה לחתימה על כתב  התחייבות תוך 10 ימי עבודה.

    - העברת כתב התחייבות חתום על ידי היזם, לפי סעיפים 10.6.1ו- 10.6.2 בתוך המועד הקבוע לכך הינו תנאי לסבסוד הוצאות הפיתוח ולמתן המלצה לאישור הקצאת קרקע.

  - תשלום הוצאות הפיתוח על ידי היזם

    - תשלום הוצאות הפיתוח ישולם על ידי היזם בתוך 50 ימים קלנדריים מאישור העסקה ברמ"י. יודגש, כי אין בתשלום הוצאות הפיתוח על ידי היזם כדי להקנות לו זכויות כלשהן בקרקע.

    - אישור על ביצוע תשלום הוצאות הפיתוח יישלח על ידי היזם או הגורם המפתח לפי העניין, למינהל אז"ת.

    - לא שילם היזם את תשלום הוצאות הפיתוח במועדים המפורטים בהודעת תשלום הוצאות הפיתוח כאמור בסעיף 10.6.1 רשאית הועדה לבטל את המלצתה לאישור עסקה. הודעה בדבר ההחלטה על ביטול ההמלצה לאישור עסקה תשלח ליזם ולרמ"י בכתב.

    - למרות האמור בסעיף 10.6.1, מנהל מינהל אז"ת רשאי להאריך את המועד לתשלום הוצאות הפיתוח בתקופה שלא תעלה על חצי שנה נוספת ממועד התשלום הקבוע בסעיף 10.6.1 במידה והוגשה בקשה לכך על ידי היזם, ומנהל מינהל אז"ת סבור כי יש הצדקה להארכת המועד, מטעמים שירשמו.

  - מתן המלצה להקצאת קרקע

    - לאחר קבלת כתב התחייבות חתום ואישור על ביצוע תשלום הוצאות הפיתוח, ישלח מינהל אז"ת המלצה לרמ"י להקצאת קרקע בפטור ממכרז ליזם (להלן: "המלצה להקצאת קרקע"). העתק מההמלצה יישלח ליזם.

    - יודגש, שאין במתן המלצה להקצאת קרקע על ידי מינהל אז"ת כדי להקנות ליזם זכויות כלשהן בקרקע.

  - תוקף המלצת מינהל אז"ת להקצאת קרקע בפטור ממכרז

    - תוקף המלצת מינהל אז"ת להקצאת קרקע בפטור ממכרז הינו שנתיים בלבד. באחריות היזם לפנות לרמ"י ללא שיהוי על מנת לחתום על הסכם הפיתוח. יודגש, שאין במתן המלצה להקצאת קרקע על ידי מינהל אז"ת כדי להקנות ליזם זכויות כלשהן בקרקע.

    - הועדה רשאית להאריך את תוקף המלצה להקצאת קרקע ברמ"י, בהחלטה מנומקת בכתב, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה ובלבד שמדובר בנסיבות שאינן בשליטת היזם.

    - בקשה להארכת תוקף המלצה להקצאת קרקע תוגש טרם פקיעת תוקף המלצה להקצאת קרקע.

- חתימה על הסכם פיתוח ומסירת מגרש ליזם

  - לאחר קבלת ההמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז, על היזם לפעול מול רמ"י לחתימת הסכם פיתוח.

  - המגרש יימסר ליזם (כמפורט בסעיף 11.3) בכפוף לקבלת הודעה מרמ"י על חתימת הסכם פיתוח עם היזם.

  - מסירת המגרש תתבצע באמצעות הגורם המבצע, בצירוף טופס מסירת מגרש ומפת מדידה מצבית של המגרש המציינת קווי תשתיות וחיבורי תשתיות קיימים (מים, ביוב, ניקוז ועוד).

  - עותק מטופס מסירת המגרש יועבר למינהל אז"ת ולנציג מינהל אז"ת במחוז הרלוונטי על ידי הגורם המבצע.

  - פיתוח המגרש יעשה בהתאם לקריטריונים ההנדסיים ובכפוף למגבלות תקציביות.

  - פיתוח מגרש להקמת מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת

    - הקצאת מגרש לצורך זה תהא בשטח אשר יוחכר באמצעות הרשאה זמנית כהגדרתה בהוראה זו ויפותח בהתאם לסעיף 15 לקריטריונים ההנדסיים.

    - המתקן יוקם ויחל לפעול בטווח של עד שנתיים מיום החתימה על הסכם הפיתוח עם רשות מקרקעי ישראל.

  - המגרש ימסר ליזם כאשר הוא מפותח באופן חלקי בלבד, על היזם להשלים במימונו ובאחריותו את יתרת הפיתוח הנדרש בתוך גבולות המגרש. יודגש, כי המשרד הוא הקובע הבלעדי בעניין רמת ופרטי הפיתוח למסירת המגרש וכי אין מצד המשרד או הגורם המבצע כל חבות ומחויבות לבצע או להשלים עבודות פיתוח במועד מסוים או תוך תקופה מסוימת.

  - יובהר כי יתכנו נסיבות אשר יביאו לעיכוב בפיתוח המגרש או בפיתוח אזור התעשייה שאינן תלויות במשרד או במי מטעמו.

  - היזם יממש את הקצאת הקרקע על פי הוראות הסכם הפיתוח עם רמ"י, ההמלצה להקצאת קרקע ועל פי תנאי הוראה זו המתעדכנים מעת לעת.

  - מעבר מהסכם הפיתוח ברמ"י לחוזה חכירה ברמ"י ייעשה רק באישור מינהל אז"ת לאחר השלמת הבניה והאיכלוס של המפעל. לצורך קבלת האישור, יעביר היזם למינהל אז"ת הצהרה על השלמת הבנייה ואיכלוס המפעל, כאמור בנספח 10.

- ביטול והארכת הסכם פיתוח

  - יזם המעוניין להאריך את הסכם הפיתוח בינו לבין רמ"י, רשאי להגיש בקשה לקבלת המלצה להארכת הסכם פיתוח, באמצעות הטופס המקוון ובצירוף המסמכים הבאים:

    - מכתב מפורט באשר לסיבות לעיכוב בהקמת המפעל ואסמכתאות לאמור בו ובתוך כך תמונות מהשטח נשוא הבקשה.

    - עדכון התכנית העסקית להקמת המפעל, ככל שחל שינוי בתכנית, או הצהרת יזם לפיה לא חל שינוי בתכנית העסקית.

    - עדכון נתוני המפעל בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להארכת הסכם הפיתוח (נתוני מכירות, מועסקים וייצוא).

  - בעת הגשת בקשה להארכת הסכם פיתוח ישלם היזם דמי טיפול בסך 1,000 ₪. דמי טיפול אלה לא יוחזרו ליזם.

  - הבקשה תועבר לבדיקה מחודשת של המינהל המקצועי, במידה וחלפו 3 שנים ממועד חוות הדעת בבקשה המקורית. עם קבלת המלצת המינהל המקצועי תוגש הבקשה לדיון בוועדה. הועדה תהיה רשאית להמליץ לרמ"י להאריך את הסכם הפיתוח במקרים בהם קיימים טעמים מיוחדים למתן המלצה להארכת הסכם הפיתוח.

  - במקרים בהם הקרקע הוקצתה ליזם לצורך הקמת מתקני חלוץ והדגמה לאנרגיה מתחדשת

    - רשאי היזם להגיש בקשה להארכתו למשך 10 שנים נוספות, בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

      - ביצע שיפורים במהלך שתי שנות ההפעלה האחרונות.

      - המתקן עדיין משמש להדגמת הטכנולוגיה המשופרת

      - צירף הסכם הפיתוח בתוקף;

      - שילם דמי טיפול בסך 1,000 ₪.

    - הבקשה של היזם, תועבר להמלצת משרד האנרגיה והתשתיות. לאחר קבלת חוות דעתם, הבקשה תועבר לדיון הוועדה

    - ככל שהבקשה להארכת ההרשאה הזמנית תאושר, יידרש לשלם את הוצאות הפיתוח עבור הקרקע.

  - הועדה רשאית להתנות הארכת הסכם פיתוח בהתחייבות היזם ללוחות זמנים למימוש הסכם הפיתוח ובהעמדת בטוחות לקיום התחייבויות היזם, לרבות על פי נוהל "קריטריונים לבקשת ערבויות – המלצות להקצאת קרקע" המובא בנספח 11 להוראה זו.

- ביטול המלצה להקצאת קרקע

  - ארע אחד מהמקרים הבאים, הוועדה רשאית לבטל את ההמלצה להקצאת קרקע:

    - ביטל היזם את בקשתו להמלצה על הקצאת הקרקע בפטור ממכרז לאחר ששילם את הוצאות הפיתוח;

    - לא פנה היזם לרמ"י בתקופה שנקבעה לכך לחתימת הסכם פיתוח;

    - חלפו המועדים למימוש הסכם הפיתוח והיזם לא מימש את הקצאת הקרקע.

    - בוטל הסכם הפיתוח בגין אי עמידת היזם בדרישות מינהל אז"ת או רמ"י לרבות אכלוס המבנה שלא למטרה שלשמה ניתנה ההמלצה או נחתם הסכם הפיתוח;

    - אי עמידת היזם בתנאי ההמלצה להקצאת קרקע.

    - ביטול העסקה על ידי רמ"י

  - לא נחתם הסכם פיתוח וחלפו שנתיים ממועד הנפקת המלצה להקצאת קרקע ולא ניתנה הארכה של התקופה, יראה מינהל אז"ת את המלצה להקצאת קרקע ואת איתור המגרש ליזם כבטלים. הודעה על כך תשלח ליזם.

  - הודעה בדבר ביטול ההמלצה תישלח ליזם על ידי מינהל אז"ת. הודעת מינהל אז"ת על ביטול ההמלצה תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה 14 ימים לאחר שליחתה.

  - היזם רשאי להגיש מיוזמתו בקשה לביטול המלצה להקצאת קרקע שניתנה באמצעות הגשת בקשה מקוונת לסגירת תיק.

- החזר תשלום הוצאות פיתוח

  - החזר תשלום הוצאות פיתוח באזורים המטופלים על ידי מינהל אז"ת יעשה על ידי המשרד ובהתאם לאמור ב"החזר תשלום הוצאות פיתוח לאחר ביטול", נספח 9 להוראת מנכ"ל זו.

  - החזר תשלום הוצאות פיתוח באזורים שנמסרו לאחריות הרשות המקומית יעשה על ידי הרשות המקומית, בכפוף לסמכותה עפ"י דין ולאחר שהועדה החליטה להמליץ על הקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור יזם חליפי בקרקע נשוא ההמלצה ולאחר תשלום הוצאות הפיתוח על ידי היזם החליפי.

  - למרות האמור לעיל, החזר תשלום הוצאות הפיתוח על ידי הרשות המקומית לא יותנה באישור יזם חילופי, במקרים בהם ביטול ההקצאה נבע מהעדר יכולת לממשה כגון: בשל קרקע לא כשירה לפיתוח לתעשייה או מלאכה (לרבות גילוי עתיקות) או התברר כי בנסיבות העניין בלתי אפשרי להקצות את הקרקע ליזם חלופי. האמור בסעיף זה בכפוף לאמור בהסכם בין המשרד לרשות המקומית.

- השגה

  - ניתן להשיג על החלטת הוועדה בכתב בתוך 45 יום ממועד שליחת ההודעה על החלטת הוועדה על גבי נספח 12.

  - ניתן להשיג על החלטת הוועדה פעם אחת בלבד.

  - התקבלה השגת יזם בתוך המועד שצוין בסעיף 15.1, תובא בפני הוועדה לדיון והחלטת הועדה תשלח ליזם.

  - לא התקבלה השגה בתוך המועד האמור -  יראו את החלטת הוועדה כהחלטה חלוטה ומינהל אז"ת יודיע ליזם כי הבקשה לא נדונה בשל העובדה שלא הוגשה בזמן.

- המלצה על שינויים בהקצאת הקרקע

  - יזם המבקש לבצע שינויים בהמלצה להקצאת קרקע, רשאי לבקש זאת במקרים הבאים:

    - העברת זכויות או העברת המלצה להקצאת קרקע ליזם אחר

      - העברת זכויות או העברת המלצה להקצאת קרקע ליזם אחר באחד מהמקרים הבאים:

        - העברת זכויות לפי הסכם הפיתוח במקרה בו טרם מומשה הבנייה על הקרקע או העברת המלצת להקצאת קרקע ליזם אחר -

העברת זכויות או המלצה להקצאת קרקע ליזם אחר תתאפשר רק למי שהינו צד קשור ליזם החתום על הסכם הפיתוח ואשר מתחייב לפעול לאותה מטרה שלשמה הוקצה המגרש, או למי שיבנה את המבנה  להשכרה עבור פעילותו של היזם המקורי ויציג הסכם שכירות חתום עם היזם המקורי לתקופה שלא תפחת מעשר שנים. על מקבל הזכויות ומעביר הזכויות, לקבל את המלצה להקצאת קרקע להעברה/קבלת הזכויות. יובהר כי לבקשה יצורפו, מלוא המסמכים המצוינים בסעיף 7 להוראה זו, לפי העניין, ביחס ליזם החדש והבקשה תועבר לבדיקת המינהל  המקצועי.

        - העברת זכויות לפי הסכם הפיתוח במקרים בהם מומשה הבנייה במגרש -

במקרים של העברת זכויות במגרש שהוקם בו מבנה על פי הסכם הפיתוח ועל פי מטרת ההקצאה, ומתבקשת העברת זכויות למטרה שונה מהמטרה שאושרה לבעלים הקודמים, ובלבד שהיא לתעשייה או מלאכה,  או מתבקשת העברת זכויות למימוש המטרה שאושרה ליזם המקורי - תוגש בקשה לקבלת המלצת הועדה להעברת זכויות וכן מלוא המסמכים המצוינים בסעיף 7 להוראה זו, לפי העניין ביחס ליזם החדש והבקשה תועבר לבדיקת המינהל  המקצועי.

      - לעניין סעיף 6.1.1.1, "מימוש הבניה" - השלמת בניית שלד המבנה.

      - הוראות בדבר המלצה לאישור העברת הזכויות:

        - ההמלצה לאישור העברת הזכויות, תהיה בכפוף לקבלת כתב התחייבות חתום על ידי מקבל הזכויות בנוסח שיועבר על ידי מינהל אז"ת.

        - הועדה רשאית להתנות החלטותיה בתנאים נוספים שיבטיחו את מימוש ההחלטה. קבלת ערבויות תהיה בכפוף לאמור בנוהל "קריטריונים לבקשת ערבויות – המלצות להקצאת קרקע".

    - סעיף 16.1.1 יחול גם על המלצות להקצאת קרקע שאושרו לפי הוראות מנכ''ל קודמות.

    - בקשה להחלפת מגרש באותו הגודל או קטן יותר מזה עליו ניתנה ההודעה על המלצה

      - מנהל מינהל אז"ת רשאי לקבוע כי שינוי הבקשה מחייב בדיקתה מחדש על ידי המינהל המקצועי, ניקודה ועמידתה בתנאי סעיף 8.2.3 בטרם המשך הטיפול בה.

      - יזם המבקש לשנות את שטח ההקצאה שבגינה כבר שילם את הוצאות הפיתוח - במידה והשינוי אושר ע"י מינהל אז"ת ושטח המגרש המבוקש קטן משטח המגרש המוקצה יבצע מינהל אז" ת או הרשות המקומית, בכפוף לסמכותה עפ"י דין, לפי העניין, החזר ליזם בהתאם להנחיות הקבועות בנספח 9 לנוהל זה.

      - ככל שהיזם מעוניין בהחלפת מגרש למגרש גדול יותר מהשטח עליו ניתנה המלצה, עליו להגיש בקשה חדשה להמלצה להקצאת קרקע.

    - בקשה לשינוי שם בעקבות שינוי שם היזם

היזם נדרש להגיש בקשה בצירוף אסמכתא על שינוי השם והצהרה בכתב כי למרות שינוי שם היזם לא חל כל שינוי במטרת ההקצאה.

  - הבקשה לביצוע שינויים בהמלצה להקצאת קרקע תוגש בטופס מקוון ותועבר לדיון הוועדה.

  - היזם נדרש לשלם דמי טיפול בסך 1,000 ₪ למעט בקשה כאמור בסעיף 16.1.3.

- שינוי ייעוד בקרקע

  - יזם המבקש לשנות ייעוד השימוש בקרקע לייעוד שאינו תעשייה או מלאכה, רשאי להגיש לוועדה בקשה מקוונת לשינוי הייעוד בתקופות הבאות:

  - לאחר תום תקופה של 15-7 שנים ממועד הסכם החכירה:

    - בקשה לפי סעיף זה יכולה להתבצע רק לאחר תום תקופה של 7 שנים ממועד חתימת הסכם החכירה ועמידתו בתנאי ההמלצה להקצאת קרקע והסכם החכירה עם רמ"י.

    - ככל שיאושר שינוי הייעוד, היזם יידרש להשיב את החלק היחסי של הסבסוד שניתן לו בגין יתרת התקופה שנותרה לו עד תחילת השנה ה-15 של הסכם החכירה. תקופת הסבסוד לצורך חישוב החלק היחסי הינה 8 שנים (ראה נספח 13).

    - תחשיב סכום החזר הוצאות סבסוד למשרד ייערך על ידי המשרד וקביעת המשרד תהיה סופית.

  - שינוי ייעוד בתקופות בין 15 שנים ומעלה ממועד חתימת הסכם החכירה:

    - בקשה לפי סעיף זה יכולה להתבצע רק לאחר תום תקופה של 15 שנים ממועד חתימת הסכם החכירה ועמידתו בתנאי ההמלצה להקצאת קרקע והסכם החכירה עם רמ"י.

    - ככל שיאושר שינוי הייעוד יידרש היזם, לא יידרש היזם לשאת בהפרש הפרש הוצאות הפיתוח אשר סובסדו על ידי המשרד.

  - טרם הדיון בבקשה לשינוי יעוד יפנה המשרד לקבלת חוות הדעת של הרשות המקומית או מינהלת אזור התעשייה.

  - שינוי בקרקע להקמת מתקני חלוץ והדגמה

לא יאושר שינוי ייעוד בקרקע שהוקצתה לצורך הקמת מתקני חלוץ והדגמה.

- הוראות כלליות

  - על היזם לאשר בחתימתו על טופס הבקשה כי קרא את ההוראה, כי הוא מסכים לתוכנה וכי הוא מתחייב לפעול על פיה.

  - נהלי המשרד כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי מינהל אז"ת הינם חלק בלתי נפרד מההוראה.

  - במידה ויש יותר מ-5 בקשות להקצאת אותו המגרש, ההקצאה תיעשה באמצעות מכרז פומבי שיפורסם ע"י רמ"י. במקרה כזה, במידה והיזם הגיש בקשה ושילם דמי טיפול , יוחזרו מלוא דמי הטיפול ליזם.

  - הקצאת הקרקע הינה לתעשייה ומלאכה בלבד, אולם רשאית הוועדה להמליץ כי בהיקף השטח המומלץ יכלל שטח לממכר או תצוגת תוצרי המפעל נשוא הבקשה בהיקף שלא יעלה על  5% מהשטח המבונה העיקרי או 200 מ"ר, לפי הנמוך מביניהם.

  - במידה ובמועד ההקצאה טרם אושר תקציב המדינה, יהיה אישור הסבסוד כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה בתקציב ההמשכי ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר הסבסוד עד לאחר אישור תקציב המדינה או אישור ועדת החריגים באוצר, לפי המוקדם מבינהם.

  - ההוראה על נספחיה וכל הטפסים הנחוצים להפעלתה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

- תחולה

  - תוקף הוראה זו מיום פרסומה והיא מחליפה את הוראת מנכ"ל 6.2 מתאריך 28.6.2016

  - על בקשות שאושרו בוועדה להמלצת קרקע בפטור ממכרז עד למועד חתימת הוראה זו תחולנה הוראות המנכ"ל שהיו בתוקפן במועד הגשתן.

# עמית לנג

# המנהל הכללי

# ירושלים, כ"ד אדר תשע"ז

# 22 במרץ 2017

# נספחים:

# נספח 1: רשימת אזורי תעשייה זכאים לפטור

# נספח 2: טבלת מחירי הוצאות הפיתוח

# נספח 3: טופס עדכון פרטי מוטב

# נספח 4: טופס הצהרות והתחייבויות

# נספח 5: טופס אחזקת בעלי מניות

# נספח 6: התחייבות היזם להקמת מפעל לתעשייה או מלאכה בלבד

# נספח 7: רשימת השכר הממוצע לשכיר בענף התעשייתי

# נספח 8:קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה

# נספח 9: החזר תשלום הוצאות פיתוח לאחר ביטול

# נספח 10: הצהרה בדבר השלמת הבנייה ואיכלוס המפעל

# נספח 11:נוהל קריטריונים לבקשת ערבויות – המלצות להקצאת קרקע.

# נספח 12: בקשה להשגה

# נספח 13: אופן חישוב החלק היחסי של הסבסוד שניתן בגין יתרת התקופה

נספח יט

קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה

- הגדרות

בנספח זה  תיוחד למונחים השונים ההגדרה המופיעה בהוראה, אלא אם נאמר אחרת במפורש בנוהל זה:

  - "אזורי תעשייה חדשים"

אזורי תעשייה, או הרחבות של אזורי תעשייה קיימים, שמינהל אזורי תעשייה מופקד על פיתוחם ועבודות הפיתוח בהם החלו לאחר אוגוסט 2014.

- תכניות/מדידות

  - המשרד אחראי לסימון, לתכנון ולאישור כל התכנון האדריכלי, הנדסי, סקרים וכדומה, הנדרשים לאישור התב"ע, וכן התכנון ההנדסי של מערכות התשתית הציבורית. כל עבודות התכנון תבוצענה בתיאום מלא ולאחר אישור הרשויות המוסמכות לכך.

  - כל מפעל מחויב בטיפול תכנוני פרטני בנפרד ובאישור הרשויות המתאימות.

  - סימון פינות המגרש ייעשה ע"י מודד מוסמך של הגורם המבצע ויימסר ליזם. היזם יאשר בחתימתו קבלת המגרש והסימון.

  - מדידות מצב קיים של המגרש ו/או תכנית AS MADE יימסרו למנהל אזור התעשייה, ובהעדר מנהל איזור תעשייה לנציג הרשות המקומית החל מיוני 2016 אין לראות בתכניות אלו התחייבות משרד הכלכלה לגבי מידות, גבהים, איכויות מכל סוג שהוא, כגון: קרקע, מי-תהום וכדומה. מחובת היזם לוודא את התנאים הקיימים מכל סוג שהוא לפני תכנון/הקמה של המפעל.

  - תכניות המערכות הציבוריות (כבישים ותשתיות) תעמודנה לרשות היזם לצורכי תכנון מפעלו.

- עבודות עפר במגרשים

  - תשתית עפר/ סלע במגרשים הכוללת יישור כללי ומתנקז.

  - עבודות עפר (חפירה/חציבה/מילוי והידוק) יבוצעו מחומר מקומי שיופק מתוך הקו הכחול של אזור התעשייה, ההידוק יהיה הידוק רגיל ללא בקרה מעבדתית ועפ"י מפרטים וסטנדרטים המקובלים בארץ.

  - דיוק מפלסים עד  + 10  ס"מ.

  - באזורי תעשייה בהם קרקע היסוד היא חוורית או חרסיתית, עבודות העפר במגרש/ים יתוכננו ויבוצעו על-ידי היזם תוך תיאום מלא עם החברה המפתחת.

  - תכנית עבודות העפר תתואם ככל הניתן עם היזם (במקרה של שיווק מגרש מפותח - לא ייעשו כל שינויים והיזם יקבל את המגרש כפי שפותח).

  - לא תבוצע חפירה למרתפים.

  - לא תבוצע החלפת קרקע לשיפור תנאי ביסוס. למשרד ולחברה המפתחת אין כל אחריות לביסוס - לא בחפירה/חציבה ולא במילוי. לא יסופקו ליזם תוצאות של בדיקות קרקע במגרש - היזם אחראי לבירור תנאי הקרקע לאחר עבודות שבוצעו ע"י המשרד ולקביעת פתרון הביסוס המתאים לו.

  - לא תאושר כניסת יזמים לשטח לצורך בנייה לפני גמר העבודות של המשרד וקבלתן ע"י היזם.
כל שינוי, מתכנית הפיתוח שתואמה עם היזם מראש, שיבוצע ע"י היזם לאחר שיקבל את המגרש - מחייב תיאום של היזם עם הרשות המקומית.

  - שטח שאותר ליזם וכולל מספר מגרשים עפ"י התב"ע ייחשב מגרש אחד מאוחד לצורכי הקריטריונים ההנדסיים לפיתוח.

# אם במגרש/מגרשים בוצעו עבודות עפר לפני ההקצאה, לא יעשו שינויים או התאמות והיזם יקבל את המגרש/מגרשים כמו שהם.

  - באזורי תעשייה ששטחם מעל 5,000 דונם  (כמו: מישור רותם, נאות חובב) הוצאות הפיתוח אינן כוללות ביצוע של עבודות עפר כלשהן בתוך המגרשים. היזם יבצע על חשבונו את כל עבודות העפר בתוך המגרש.

- עבודות בגבולות מגרשים

# להלן המקרים בהם המשרד ישתתף בעבודות גבולות מגרשים:

  - הפרשי גובה בין מגרשים

    - במקרים של מגרשים שכנים שביניהם הפרשי גובה, הגבול בין המגרשים יהיה במפלס המגרש הגבוה באופן הבא (תרשים מבאר לסעיף זה מובא בסעיף 19):

      - מגבול זה יבוצע מדרון בשיפוע של 1:2 - 1:1.5 בתוך שטח המגרש הנמוך, כאשר המדרון במילוי. אם המדרון בחפירה, יהיה השיפוע בהתאם ליציבות הקרקע הטבעית, על-פי ייעוץ קרקע.

      - היזם חופשי לנצל שטח המדרון של מגרשו על-פי שיקול דעתו.

      - תרשים מבאר לסעיף זה מובא בסוף הנספח.

    - במקרה שהמגרש הנמוך כבר מפותח, יבוצע פיתוח המגרש העליון כאשר המדרון בתוך שטח המגרש הגבוה.

  - הפרשי גובה בין מגרש לכביש ציבורי  ( רצועת דרך) –

    - כביש גבוה מהמגרש - מדרון בשיפוע 1:2 (באזורי מילוי) מגבול רצועת הדרך לתוך המגרש. באזורי חפירה יהיה המדרון בשיפוע על-פי יציבות קרקע טבעית. אם המדרון חוצה את קו הבניין - יוקם על קו המגרש קיר תומך בגובה מוגבל לתמיכת המדרון הנ"ל. יזם המבקש להקים קיר בגובה אחר, יחויב להשתתף בהוצאות הנוספות.

    - כביש נמוך מהמגרש - מדרון בשיפוע 1:2 (באזורי מילוי) מקו הבניין לגבול המגרש. באזורי חפירה יהיה המדרון בשיפוע על-פי יציבות קרקע טבעית.
אם המדרון פולש אל מעבר לגבול המגרש, יוקם על קו המגרש קיר תומך בגובה מוגבל לתמיכת המדרון בלבד. יזם, המבקש להקים קיר תומך גבוה יותר, יחויב להשתתף בהוצאות הנוספות.

    - מעקות על קירות תומכים (כאשר אין גדרות).

    - דין מסלעות כדין קירות תומכים.

  - גידור מגרשים

# גדרות למגרשים - גידור אינו כלול במסגרת הפיתוח.

- ניקוז המגרשים

  - לכיוון גבולות שטחים ציבוריים (ובעיקר לכיוון כבישים).

  - חיבור ניקוז, בין המערכת במגרש לצנרת בכביש יבוצע ע"י היזם, לאחר תיאום.

  - חיבור ניקוז תת קרקעי רק באזורים בהם עוברים קווי ניקוז.

  - ניקוז מרתפים ע"י היזם.

  - לא ינוקז מגרש דרך מגרש שכן.

- אספקת  מים

  - הסדרה ורכישת זכויות מים והקצבת מים - באחריות ובמימון היזם.

  - המשרד יממן הנחת צנרת לאספקת מים כולל הכנה לחיבור שעון מים אחד בגבול המגרש (לא כולל השעון והחיבור). הקמת התשתית תבוצע על ידי המשרד או תאגיד המים.

  - מערכת הצנרת לאספקת המים תתוכנן עפ"י עקרונות הנדסיים ובהתחשב בצרכי הרשות המקומית, ותימסר לתפעול ולאחריות הרשות המקומית.

  - אין למשרד ולחברה המפתחת כל אחריות לאספקת המים בכמויות ובאיכויות מכל סוג.

  - פתרון בעיות של לחצים ואיגום חיצוני יידונו באופן פרטני ובהתייחס לצרכים ולתנאים הקיימים.

  - המשרד מספק 2 מ"ק לדונם ליום, בלחץ 2 – 6 אטמוספרות. אם ליזם צריכות גדולות יותר, עליו לדאוג לכמויות הנדרשות ברשויות המתאימות.

# יובהר, כי מערכת זו אינה עונה בהכרח על דרישות כיבוי האש מהיזם. על היזם לבחון את הנחיות כיבוי האש הרלוונטיות אליו ולפעול בהתאם להן.

  - ביצוע התשתיות של מערכת הביוב והמים בתוך הקו הכחול של איזורי התעשייה חדשים ו/או בהרחבה של אזורי תעשייה, כאמור בסעיפים 6.1-6.6 לעיל, יכול שיבוצע על ידי הגורם המפתח ועל פי כל דין. שני הגופים יהיו שותפים לתכנון המערכת. בהתאם לזהות הגורם המבצע ידרש היזם לשלם היטלים ואגרות בגין הקמת המערכת למשרד הכלכלה או לתאגיד המים הרלוונטי.

  - בריכת איגום מים-לצורכי כיבוי אש

    - באזורי תעשייה חדשים ששטחם עולה על 300 דונם, בעת הכנת התב''ע, יוכן נספח למערכת מים לכבוי אש אזורית שתורכב:

      - מתחם מים: בריכת איגום ותחנת שאיבה.

      - ברשת חלוקה.

    - הנספח יוכן בתאום ובאישור מכבי אש.

    - בביצוע עבודות התשתית שבמימון המשרד– יונחו שרוולים בחציית כבישים ע"י קווי המים העתידיים.

    - הקמת בריכת האיגום או מערכת מים לכיבוי אש תבוצע, ככלל, על ידי הרשות המקומית או מנהלת אזור התעשייה בשלבי אכלוס אזור התעשייה.  מנהלת אזור התעשייה או הרשות עצמה, תאגד את כל היזמים/מפעלים בהם רמת הסיכון גבוהה על פי קביעת הנחיות כיבוי אש, ותחייבם בתשלום בגין הקמת מערכת המים לכיבוי אש. מתקציב זה תבצע הרשות את העבודות בשטח תוך שימוש בשרוולים שהוכנו בשטח בשלב הביצוע.

    - במקרים מיוחדים ועל פי החלטת מנהל מינהל אזורי תעשייה בהתבסס על חוות דעת הנדסית על ידי גורם מטעם המשרד, ומנימוקים שיפורטו, הקמת בריכת האיגום או מערכת המים לכיבוי אש תבוצע על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ובמימון המשרד. במידת הצורך, מנהל מינהל איזורי תעשייה יהיה רשאי לקבוע כי המימון יעשה בדרך של מימון ביניים וכן לקבוע תנאים לביצוע.

    - הקמה ותחזוקה של מערכת המים לכיבוי אש יהיו באחריות הרשות המקומית שאזור התעשייה באחריותה או מנהלת אזור התעשייה.

- סילוק שפכים (ביתי/ תעשייתי)

  - המשרד ידאג להנחת שוחת קליטה אחת בגבול המגרש ולחיבורה למאסף ציבורי קיים (או כל פתרון אחר שיאושר ע"י הרשות המקומית).

  - קוטר ואיכות צנרת ההולכה - כפי שנקבע ע"י הרשות המקומית.
הספיקה – 2 מ"ק לדונם ליום. אם הספיקה גדולה יותר, על היזם לדאוג להעברתה באמצעות הגדלת קוטר הצינור וכדומה.

  - לא יעבור קו ביוב דרך מגרש שכן אלא באישור מיוחד.

  - איכות פליטה של המפעל לצנרת ציבורית תיקבע ותיאכף על-ידי הרשות המקומית. (אם איכות השפכים אינה באיכות שפכים "סניטרית").

  - המערכת הציבורית תימסר לרשות לתפעול ואחריות.

  - יבואר לעניין סעיפים 7.1-7.5 לעיל, כי באזורי תעשייה חדשים על פי סעיף 15 להלן, או בהרחבה של אזורי תעשייה קיימים, הקמת תשתית של סילוק שפכים, עלותה, ההיטלים והאגרות שיש לשלם ולוח זמנים לאספקתה הם באחריות ובטיפול בלעדיים של הרשות שבתחומה נמצא אזור התעשייה ו/או תאגיד המים והביוב הרלוונטי. למשרד אין כל נגיעה ואחריות בתחום זה, ומומלץ ליזמים לברר האמור לעיל מוקדם ככל האפשר ובטרם חתימה על הסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל.

- חשמל

  - הקמת תשתית של מערכת החשמל, מימונה ולוח זמנים לאספקתה הם 
באחריות ובטיפול בלעדיים של חברת החשמל. למשרד אין כל נגיעה ואחריות
 בתחום זה.  מומלץ ליזמים להזמין חיבור חשמל מוקדם ככל האפשר.

  - באזורי תעשייה חדשים המשרד ידאג לתיאום של תשתיות החשמל עם חברת החשמל בשלב הכנת התב"ע של אזור התעשייה.

- קווי תקשורת

  - הקמת תשתית של תקשורת, מימונה ולוח זמנים לאספקתה הם באחריות היזם מול חברות התקשורת.

  - המשרד והחברה המפתחת אינם אחראים להזמנת קווי תקשורת מכל סוג, לחיבורי קווים, לאספקת מכשירי טלפון וכו'.

  - לוח זמנים לחיבור ולאספקת קשר אינו באחריות המשרד. מומלץ ליזמים לקדם הטיפול ביוזמתם.

- כבישים, מדרכות, תאורה ונוף

  - המשרד אחראי לסלילת מערכות הכבישים הציבוריים על פי התב"ע והתכניות שאושרו ע"י הרשויות המוסמכות ובסטנדרטים שנקבעו במשותף.

  - הכשרת הכבישים הנ"ל תיעשה בשלבים ועפ"י הצרכים בפועל בשטח. 
כל מפעל יקבל דרך גישה להקמת המפעל, וכביש גישה עד שער הכניסה במועד ההפעלה.

  - מדרכות, תאורת רחובות, טיפול נוף, גינון, שילוט, קיר כניסה, נטיעות בשצ"פ וכדומה ייעשו על פי התנאים באתר, היכולת לבצע, והיכולת התקציבית באותה תקופה וסדר העדיפות בפיתוח אזור התעשייה.

  - עלויות פיתוח נופי -אינטנסיבי -לא יעלה על 30,000  ש"ח לדונם. אקסטנסיבי- לא יעלה על 20,000 ש"ח לדונם.

- גידור אזור התעשייה

  - באזורי תעשייה חדשים תוקם גדר  סביב אזור התעשייה. הגדר תהיה גדר רשת בגובה 2.5 מ' עם אלמנט אלכסוני בחלקה העליון ודרך פטרולים (דרך עפר) ברוחב 5 מ' כולל שוליים.

  - הקמת הגדר תיעשה עם אכלוס של 50% מאזור התעשייה לפחות.

- שער כניסה לאיזור התעשייה

# המשרד יממן הקמת שער וביתן שומר בכניסה לאזורי תעשייה חדשים.

- תשתיות גז

# הקמת תשתית של מערכת אספקת גז, מימונה ולוח הזמנים לאספקתה הם באחריות של היזמים מול חברות הגז. למשרד אין כל נגיעה ואחריות בתחום זה. 
מומלץ ליזמים לפנות לחברות הגז מוקדם ככל האפשר.

- צרכים מיוחדים של היזם

  - הוצאות הפיתוח מחושבות בהתאם לאמור בנספח זה.

  - במקרים בהם ליזם נדרשות תשתיות אשר לא מצויינות בנספח זה או במאפיינים השונים מהקבוע בנספח זה, רשאי מנהל מינהל אזור התעשייה לאשר בהסתמך על חוות דעת הנדסית מטעם המשרד, שיש מקום להכלילם בעבודות הפיתוח שנעשות על ידי המשרד אולם התשתיות הנוספות או ביצוע ההתאמות ימומן על ידי היזם.

- מגרשים שישמשו להקמת מתקני חלוץ והדגמה לצרכי אנרגיה מתחדשת

  - על אף כל האמור לעיל, המשרד לא יהיה חייב לבצע עבודות כל שהן, הן במגרש עצמו והן בשטחים הציבוריים הסמוכים למגרש.המשרד יבצע דרך גישה למגרש בחתך חלקי בלבד.

  - באחריות היזם לבצע את כל העבודות הנדרשות בתחום המגרש עצמו ולחבר את המגרש לתשתיות מים, ביוב, חשמל ותקשורת על פי הצרכים שלו. בדרך כלל השטח שיוקצה ליזם יהיה באזור הנמצא בקצה אזור התעשייה ושטרם בוצעו בו עבודות פיתוח.

- אגרות והיטלים

# על היזם לברר מהם האגרות וההיטלים המוטלים עליו, לרבות החוקים והכללים החלים בתחומי הרשות שבה נמצא אזור התעשייה. המשרד לא יישא ולא יהיה אחראי כלפי היזם לגבי אגרות והיטלים שיידרש היזם לשלם לרשות המקומית או האזורית  ו/או לתאגידי המים והביוב או לכל רשות, מוסד או גוף אחר.

- סדר עבודות הפיתוח - שלביות הביצוע

  - עבודות הפיתוח של התשתיות הציבוריות תבוצענה לאחר מסירת המגרש ליזם וביצוע העבודות להקמת המפעל.

  - על אף האמור בסעיף 17.1 יתכנו עיכובים במועד ביצוע עבודת הפיתוח והכל בהתאם לנסיבות העניין.

  - להלן סדר עבודות הפיתוח:

    - פיתוח בסיסי לקראת שיווק מגרשים:

    - ביצוע עבודות עפר.

    - הנחת תשתיות תת-קרקעיות: הכנות לתאורה, חשמל, תקשורת.

    - ביצוע תשתיות על

  - השלמות פיתוח ליזמים לאחר סיום בניית המפעלים- השלמות נקודתיות:

# השלמת מדרכה ותאורה בסמוך למפעל.

  - השלמות פיתוח לאחר אכלוס אזור התעשייה:

    - השלמת כבישים, מדרכות ותאורה

    - שילוט אזור התעשייה

    - פיתוח נופי

    - גידור אזור התעשייה (באזורי תעשייה חדשים לאחר 50% אכלוס)

- מגבלת תקציב

# יובהר כי כל מימון וביצוע עבודות פיתוח התשתיות באזורי התעשיהי על ידי משרד הכלכלה כפוף לקיום תקציב מאושר למטרות אלו.

- תרשים מבאר לסעיף 3.1