המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

קמ"ט שיכון
ת.ד. 24, בית-אל, מיקוד 90631

מכרז מס'  36/17      

למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון
א. מבוא

1. א. המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן – "המנהל" או "המזמין") מזמין הצעות למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמטי"ם, במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות" או "השירותים").
ב. במכרז זה: 
(1) "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; 
(2) "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: תושב האזור כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור בהתאם לכל דין החל באזור.
(3) למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, בו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור בסעיף רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.
2. השירותים יינתנו ע"י צוות בעלי מקצוע (בראש הצוות יעמוד אדריכל או מנהל פרויקטים) כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם. 
3. מסמכי מכרז זה כוללים:
1. הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

2. הצעתו של המציע (נוסח הצעה);
3. הסכם התקשרות בין המנהל לבין הזוכה;
4. נספח א' – מפרט טכני ותכניות מדידה של מבנה קמ"טים;
5. נספח ב' – מפרט תעריפי (הצעת המחיר);
6. נספח ג' – נספח הצהרה על ניסיון המציע ועמידה בתנאי הסף;
7. נספח ד' – נספח ההצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים;
8. נספח ה' – נספח סודיות;
9. נספח ו' – תצהיר למציע ישראלי בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;
10. נספח ז' – תצהיר למציע ישראלי בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;
11. נספח ח' - תצהיר למציע פלסטיני, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור;
12. נספח ט' – הצהרה והתחייבות בדבר שימוש בתכנות מקוריות;
13. נספח י' – נספח זכויות היוצרים בתוצרים;
14. נספח י"א – נספח ביטוחי (למציע/ים הזוכה/ים);
15. נוסח ערבות הגשה (ערבות מכרז);
16. נוסח ערבות ביצוע (עבור המציע/ים הזוכה/ים).
4. ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר בין המציע לבין המזמין. אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המטיבות עם המנהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו לפיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע להתקשרות על בסיס הסכם זה.

ב. תנאי סף
5. השתתפות במכרז כפופה לעמידתו של המציע בכל תנאי הסף הבאים:

1. למציע ישראלי – ניהול ספרים כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976;        
למציע פלסטיני – ניהול ספרים בדין התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור.
2. רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.
3. למציע ישראלי - יש לצרף תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ו'). 
4. למציע ישראלי - יש לצרף תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש (נספח ז').
5. למציע פלסטיני - יש לצרף תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור (נספח ח').
6. המציע הינו בעל תואר אדריכל, ממוסד אקדמאי מוכר. 
7. ניסיון של לפחות חמש (5) שנים במתן שירותים מעין השירותים נושא המכרז.
8. קיום צוות עבודה כמפורט במסמכי המכרז ובפרט בנספחים א' ו-ב'.
9. השתתפות בכנס מציעים שיתקיים ביום 4.9.17 בשעה 10:00 בבוקר, במשרדי  קמ"ט שיכון במנהל האזרחי בבית אל. לתיאום-  החל מיום 24.8.17,  מר יעקב אהרוני נייד:  050-6234151  ובמייל:  dfus@cvladm.gov.il .   השתתפות בכנס המציעים הינה חובה.
6. הבהרות לעניין תנאי הסף (עמידה בתנאים):

1. כדי לעמוד בתנאי סף הקבוע בסעיף 4(א) לעיל על המציע לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, או לנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לדין החל באזור, בהתאם לסעיף הרלוונטי למציע. המנהל יראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול הפנקסים (זאת מבלי לגרוע מזכותו של המנהל לבצע בדיקת ניהול פנקסים).
2. המציע נדרש לוודא עם נציג המנהל בטרם הגעה לסיור הקבלנים אודות מקום וזמן עריכתו, לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז.
3. כדי לעמוד בתנאי סף שעניינו קיום ניסיון במתן שירותים דומים, נדרש המציע להציג את ניסיונו בביצוע עבודות נושא המכרז, קרי ניסיון בתכנון וניהול פרויקטים של  מבני משרדים או אובייקטים בהיקף ובייעוד דומה. המנהל יראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר קיום ניסיונו של המציע, בכפוף לזכותו של המנהל לבצע בדיקת עמידתו בתנאי סף זה. ויובהר: הניסיון הנדרש יתקיים בראש הצוות, הוא האדריכל/מנהל פרויקטים ובחברי הצוות, הם בעלי המקצוע, כמפורט בנספח ב'.
4. כדי לעמוד בתנאי סף שעניינו קיום צוות עבודה, יידרש המציע להצהיר, כי הוא יעמיד לטובת הפרויקט (ביצוע השירותים), לקראת תחילת ביצוע הפרויקט, צוות בעלי מקצוע כמפורט במפרט הטכני, כאשר הוא עומד בראשו. המנהל יראה בעצם הגשת הצעתו של המציע כהצהרה בדבר קיום צוות כאמור וזאת מבלי לגרוע מחובת המציע לפרט את בעלי המקצוע במסמכי המכרז ומבלי לגרוע מזכותו של המנהל לבצע בדיקת קיום הצוות וניסיונם של בעלי המקצוע.
5. המנהל רשאי שלא לדון בהצעות שהוגשו שלא עפ"י ההוראות המפורטות לעיל.
ג. תנאים כלליים והבהרות למציעים
7. נדרשת קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המציע. הפנייה ליחידת ביטחון שדה תעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים, לפי דרישת המנהל:
1. רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יועסק במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה.  
2. אם המציע הינו תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים או בעלי למעלה מ- 5% מהון המניות בתאגיד המציע. כמו כן, על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

8. א. המציעים ידרשו לצרף במסגרת הגשת ההצעה, דגם רעיוני תלת-מימדי מטעמם לתכנית עבור הפרויקט נשוא המכרז. הדגם יצורף כקובץ בפורמט Autocad על דיסק או החסן נייד (דיסק און קי). 
ב. המציעים שישתתפו במכרז יוכלו לקבל בחזרה את הדיסקים או ההחסנים הניידים שצורפו מטעמם, במשרדי קמ"ט שיכון במנהא"ז, במהלך 45 יום מיום ההודעה על הזוכה במכרז, תוך תיאום הגעה מראש. מציע שלא יגיע לקבל את הדיסק או הדיסק און קי שהוצע מטעמו, יראו בכך כאילו הוא ויתר עליהם והמינהל יהיה רשאי לעשות בהם כרצונו לרבות השמדתם. 

ג. מבלי לגרוע מכל האמור במסמכי המכרז, הצעה שתוגש בהיעדר דגם כאמור, תיפסל. 

ד. על המציעים לבנות את הדגם בהתאם לקבוע בנספחים למכרז, בהתבסס על המפרט הטכני, תכניות המדידה ובהתאם לסיור שיערך במשרדי המינהל במסגרת כנס המציעים. 

ה. למען הסר ספק, זכויות היוצרים וכל הקניין הרוחני בדגמים שיצורפו ע"י המציעים להצעתם במסגרת מכרז זה, יהיו של המינהל האזרחי בלבד, והוא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש ככל שימצא לנכון, לרבות לצורך מכרז זה אף אם לא יזכה מציע הדגם במכרז. 
9. א. אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על התנאים שבמסמכי המכרז תיחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהווה עילה בידי המנהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.
ב. במקרה שלא יוצג מחיר במקום כלשהו הנועד לכך בהצעה למכרז, ייחשב הדבר כאילו כלולה ההוצאה הנדונה במחיר שהוצג במקומות אחרים בהצעה למכרז, ולפיכך המחיר שהוצע באותו מקום הינו "אפס", והמציע לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע החלק הרלוונטי של העבודה או מתן החלק הרלוונטי של השירות. המנהל יהיה רשאי בהתקיים לפסול הצעה אם המציע לא נקב במחיר כאמור, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן. 
10. המנהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה.
11. החלטות המנהל כאמור בסעיפים 7 עד 9 לעיל, נתונות לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל או מי שהוסמך מטעמו לשם כך.
12. הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת ליבו. המנהל יראה בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים הבאים:

1. הרשות בידי המנהל לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר. פיצול כאמור יכול שייעשה בכל אופן שימצא המנהל לנכון. על אף זכותו זו של המנהל, חייבת הצעתו של המציע להתייחס לכל ההתקשרות, ללא תנאים וסייגים.  
2. המנהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל. 
3. רשות בידי המנהל לבטל את המכרז בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המנהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז. 
4. ביטל המנהל את המכרז או נמנע מלקבל אף אחת מן ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו היה זה המציע הזוכה). 
5. מבלי לפגוע באמור לעיל, המנהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף.
6. ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 
7. אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המנהל על קבלת הצעתו למכרז. כן יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).
8. הרשות בידי המנהל להוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מהעבודות בלבד. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז.
9. היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
13. המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים למעט מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.
14.  המחיר יוצע כאחוז מאומדן הפרויקט בהתבסס על האומדן המפורט להלן, וכמפורט בנספח ב' ("הנספח התמחירי") המצורף למכרז זה.  
האומדן של הפרויקט הינו 11,300,000 ₪, המתחלקים כדלקמן: 2 מש"ח לצורך ביצוע הכניסה למבנה; 7.5 מש"ח לצורך ביצוע קומה נוספת למבנה; 1.8 מש"ח לצורך עריכת שינויים והתאמות במהלך הביצוע, במבנה הקיים. 

הבהרה: יודגש בזאת כי האומדן שנקבע לפרויקט הוא בגדר הערכה בלבד, והינו כפוף לשיקול דעתו 
             המוחלט והבלעדי של המינהל האזרחי, ועשוי לגדול או לקטון בהמשך. עם זאת, התשלום לזוכה יתבצע 
          על בסיס אמדן הפרויקט שנקבע ע"י המינהל האזרחי לעיל, כל עוד לא ישונה האמדן בטרם המועד 
           האחרון להגשת הצעות. 
15. המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים - יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו. 
ד. בחירת הזוכה במכרז

16. בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים כמפורט להלן:
1. בשלב הראשון ייבחנו ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז מבחינת עמידתן בתנאי הסף של המכרז. הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב השני של בחירת הזוכה.

2. במסגרת השלב השני של בחירת הזוכה יביא המנהל בחשבון את השיקולים שיפורטו להלן, ויהיה רשאי לדרוש מהמציעים ראיות לשביעות רצונו להוכחת הפרטים הרלוונטיים, אף לאחר פתיחת ההצעות. למען הסר ספק, רכיבי המחיר ישוכללו רק לאחר פתיחת מעטפות העלות, ורק לאחר גיבוש רכיבי האיכות. להלן השיקולים:
	הרכיב
	משקל הרכיב
	הערות

	המחיר המוצע בעד מתן השירותים נושא המכרז
	40%
	הציון להצעה הכספית ייקבע לפי הנוסחה: ההצעה הזולה ביותר (שהיא אחוז התעריף הנמוך ביותר), לחלק להצעה הנבחנת, כפול 40.

	רכיב האיכות
	ניסיון וותק המציע
	20%
	ברכיב הניסיון, יבחן על סמך בדיקת פרויקטים דומים שביצע המציע בעבר, על ידי  גורם מקצועי מטעם המזמין, ובכפוף לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל האזרחי.
יינתן יתרון לניסיון בביצוע עבודות באזור יהודה ושומרון, וכן יינתן יתרון למציע שיוכיח ניסיון בביצוע פרויקטים אשר היקפם הכספי היה גבוה מ-10 מש"ח.
ברכיב הוותק, יינתן ניקוד למציע בעל ותק בביצוע פרויקטים דומים. כל שנת וותק מעל 5 שנות הניסיון (המהוות תנאי סף), תזכה בנקודה, עד לניקוד מקסימאלי שיינתן בגין ותק של 10 שנים בתחום, בשיעור של 10 נקודות.

(דהיינו, ניסיון של 6 שנים יקבל 1 נק', 7 שנים - 2 נק', 8 שנים - 3 נק', 9 שנים - 4 נק', 10 שנים - 5 נק').

	
	מומחיות
	5%
	יינתן ניקוד יחסי על העסקה ישירה של עד לחמישה (5) עובדים ע"י המציע, אשר הינם מהנדסים או הנדסאים מורשים ובעלי הסמכה כדין, והינם מועסקים ע"י המציע במשך 3 השנים האחרונות לפחות, בביצוע עבודות ופרויקטים דומים.

בכדי לקבל ניקוד בגין רכיב זה, על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על העסקת עובדים כאמור, לצד קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרת העובדים, הסמכתם וניסיונם. 

	
	המלצות
	10%
	יינתן ניקוד על צירופן של עד חמש (5) המלצות חיוביות ממשרדי ממשלה ויחידות סמך, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל האזרחי. 

	
	התרשמות מקצועית
	15%
	התרשמות המזמין מהדגם התלת מימדי שיצורף להצעת המציע, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל, כמפורט בסעיף 8 למכרז זה.

	
	התרשמות אישית
	10%
	התרשמות המזמין מהמציע בהתאם לראיון אישי שיערך במשרדו של המציע ועם הגורמים הרלוונטיים מטעם המציע למתן השירותים נשוא המכרז.


17. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי. בפרט, רשאי המינהל האזרחי להביא בחשבון ניסיון קודם עם המציע בבחינת כלליות שיקוליו, לצורך מתן הניקוד ברכיבי האיכות למציע, וכן לפסול את הצעתו של מציע אשר למינהל ניסיון שלילי בעבודה עימו.
18. על אף האמור בכל מקום במכרז, מצהיר בזאת המינהל האזרחי, לידיעת המציעים, כי הצעת מחיר אשר תהא נמוכה ביותר מ-25% מהממוצע של כלל הצעות המחיר שנתקבלו במסגרת המכרז – תיפסל.
19. המנהל רשאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות. 
20. המנהל יהיה רשאי לבחור ביותר מזוכה אחד במכרז ולפצל את העבודות או השירותים מושא המכרז בין הזוכים שייבחרו. 
21. למען הסר ספק: במסגרת הליך בחירת הזוכה במכרז יהיה המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של בחירת הזוכה ולהכריז על כלל המציעים שעמדו בתנאי הסף כזוכים. בחר המנהל ביותר מזוכה אחד, יפצל את כלל העבודות או השירותים במסגרת המכרז בין הזוכים באופן שיבטיח את מרב היתרונות למנהל. בכלל זה יהיה המנהל רשאי לפצל את העבודות או השירותים בין הזוכים באופן סיבובי או עפ"י כל קנה מידה שיראה לנכון.
22. המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של הליך בחירת הזוכה אם כבר לאחר השלבים הראשוניים יתברר, כי מציע אחד או מספר מציעים, לפי העניין, הנו בעל יתרון משמעותי על פני מתחריו וכי יתרון זה מייתר המשך בחינת הצעות של המציעים האחרים.
ו. הבהרות נוספות והוראות הגשה
23. ביצוע העבודה או מתן השירותים יתבצע בשטחי איו"ש, ויש בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות. מצד המנהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.
24. כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המינהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את המציע לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון. 
25. להצעה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעה, כשהיא במעטפה אטומה הנושאת סימני זיהוי של הספק ואת מספר המכרז, תושם בתיבת ההצעות בקומה ב' במסדרון יחידת קמ"ט אוצר במינהל עד למועד האחרון להגשת ההצעות. יש להקפיד למלא נכונה ובאופן מלא את שם המציע ומספר החברה או תעודת הזהות שלו. לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר (נספח ב') יש לצרף למעטפת ההצעה בתוך מעטפה סגורה ונפרדת משאר מסמכי המכרז.
26. על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת בקומה ב' במסדרון יחידת קמ"ט אוצר במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל,  עד ליום 25.9.17 שעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף במכרז.
27. לקבלת מסמכי המכרז, לבירורים ושאלות הבהרה ניתן לפנות למר שלמה צוברי, במייל: 9977090@gmail.com . פניות שלא יוגשו בכתב לכתובת המייל האמורה, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל. ניתן לבקש הבהרות עד לתאריך 6.9.17 . תאריך אחרון למתן תשובות יהיה 11.9.17.
28. במכרז זה, לשון רבים – לרבות לשון יחיד; לשון זכר – לרבות לשון נקבה.
לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

בית-אל
הנדון: השתתפות במכרז 36/17 
למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון
1. אני הח"מ                                              , לאחר שקראתי את פנייתכם שבסימוכין והבנתי את תוכנה, מתכבד/ת להגיש את הצעתי כדלקמן.

2. הריני מצהיר/ה, כי קראתי את נוסח ההסכם והמסמכים הנלווים שבפנייתכם שבסימוכין, הבנתי תוכנם ואני מקבל/ת עלי את כל תנאי ההסכם והמסמכים הנלווים, אם הצעתי זו תזכה במכרז.

3. אם תתקבל הצעתנו על ידי המזמין, הננו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 15 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

4. מצ"ב להצעתנו המסמכים הבאים:

1) אישור על היות המציע עוסק מורשה;
2) אישור על ניכוי מס במקור;
3) אישור על ניהול ספרים כחוק (למציע ישראלי) או או המסמכים המעידים על ניהול ספרים 
                כדין ו/או ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (למציע פלסטיני);
4) אישורים לגבי תנאי הסף (אישורים על ניסיון, המלצות וכו');
5) ההסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;
6) הנספחים למכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;
7) הצעת המחיר (נספח ב') כשהיא מונחת במעטפה סגורה ונפרדת משאר מסמכי המכרז.
5. שמותיהם של בעלי המקצוע ופרטי ניסיונם (בהתאם למפרט הטכני):

	שם

	כתובת וטלפון
	בעל המקצוע
	ניסיון 
	ממליצים
	תחום הייעוץ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. אנו מצהירים:

א.
כי הננו מוסמכים על פי כל דין ליתן את השירותים נשוא המכרז;

ב.
כי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

ג.
כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך.

אנו מסכימים כי אי-עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

7. אנו מודעים לכך כי בעבודה נשוא מכרז זה טמון אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המזמין לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם למציע או לעובדים מטעמו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

8. אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.
9. הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

                                                                               בכבוד רב,

                                                                                             ______________

                                                                                                   ה מ צ י ע

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי הצעה זו נחתמה ע"י ____________, אשר חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

                                                                                           _____________           

                                                                                                   עורך  -  דין                      

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
הסכם למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון
שנערך ונחתם בבית אל ביום ___ בחודש ___ שנה _____

	בין 


	המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון (להלן: "המינהל")

באמצעות סגן ראש המינהל ו/או קמ"ט אוצר ו/או קמ"ט שיכון

	מצד אחד



	לבין 


	________________________________  (להלן: "הקבלן")

שכתובתו _________________


	מצד שני




	הואיל 
	והמזמין פרסם מכרז מס' 36/17 למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;



	והואיל
	והצעת הקבלן תאמה את דרישות המכרז;



	והואיל
	והמזמין מעוניין כי הקבלן בעצמו או באמצעות מועסקיו יעניק לו שירותי תכנון כמפורט בהסכם זה (להלן: "השירותים") כקבלן עצמאי, והקבלן מעוניין לתת למזמין את השירותים כקבלן עצמאי - והכל כאמור בהסכם זה;



	והואיל
	והקבלן מצהיר, כי הוא והעובדים מטעמו הינם בעלי הידע, היכולת והכישורים הנדרשים לצורך מתן השירותים;



	והואיל
	והצדדים מסכימים ביניהם, כי עקב אופיים של השירותים, לא ישררו ביניהם יחסי עובד ומעביד בכל הכרוך בהסכם זה, וכי ההסכם הוא על בסיס קבלני בלבד, וכי לא חלות ולא תחולנה בין הצדדים הוראות ההסכמים הקיבוציים השונים, לרבות ההסכמים הארציים, הענפיים וכל היוצא בזאת; 



	והואיל
	 והמזמין מסכים להתקשרות עם הקבלן כקבלן עצמאי על בסיס הצהרה דלעיל;



	והואיל
	וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות;




לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

	1. 
	
	המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויתפרשו כהוראה מהוראותיו.



	2. 
	א.
	הקבלן מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדים מטעמו או לכל אדם מטעמו או לכל מאן דהוא תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.





	
	ב.
	הקבלן מצהיר, כי יפצה את המזמין על כל נזק שייגרם למזמין, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה בצורה רשלנית ו/או בהתאם לחבותו לפי כל דין ותחיקת ביטחון, זאת עקב כל מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מטעם הקבלן, וגם בגין הפרת ההסכם. הקבלן אחראי ומתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שיחויב המזמין לשלם בקשר עם נזקים שגרם הקבלן.


	
	ג.
	מוסכם ומוצהר במפורש, כי הקבלן או העובדים מטעמו או מי מטעמו אינם עובדים של המזמין ולא נוצרים ביניהם יחסי עובד-מעביד.   



	
	ד.
	הקבלן או העובדים מטעמו או מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות ולהנחיות שיינתנו לו מעת לעת בעניין מתן השירותים על ידי המזמין. 



	
	ה.
	הקבלן או העובדים מטעמו או מי מטעמו יפנו כל שאלה ביחס למתן השירותים למקשר שימונה לצורך כך ע"י ראש המנהל האזרחי או סגנו בלבד. בהיעדר מינוי כאמור ישמש קמ"ט שיכון במנהל האזרחי כמקשר (להלן: "המקשר").



	
	ו.
	הקבלן או מי מטעמו לא ישלם סכום כלשהו, לא יאשר הסכמה לתשלום סכום כלשהו, לא יוותר על זכות כלשהי של המזמין ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי כלשהו בזכויות המזמין- הכל, במישרין או בעקיפין, בכתב או בעל פה, מבלי שקיבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב.



	
	ז.
	הקבלן מתחייב לסיים את מתן השירותים במלואם לפי לוח הזמנים ושלבי מתן השירות כפי שיורה לו המקשר וכפי שייקבע בתיאום בין המקשר לקבלן.



	
	ח.
	מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן באמצעות עובדיו ושלוחיו לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה.



	3. 
	א.
	תוקף ההסכם הוא מיום _____ ועד לסיום העבודות נשוא ההסכם (להלן:  "תקופת ההסכם" או "התקופה המקורית").    



	
	ב.
	למרות האמור לעיל הזכות בידי המזמין לבטל את ההסכם לפני סוף התקופה המנויה בס"ק א, וזאת בהודעה מראש בכתב, שתינתן על ידי המזמין לקבלן  30 יום לפני המועד בו רוצה המזמין להפסיק את קבלת השירותים. ביטול כאמור ייחשב כסיום ההסכם ולא ישמש עילה לתביעה כלשהי.

	
	ג.
	הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המזמין לקבלן בעד אותן פעולות שבוצעו בפועל עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר שהמזמין לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר קבלת ההודעה דלעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט  אלו שירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

	
	ד.
	מוסכם בין הצדדים כי למזמין שמורה הזכות להאריך את ההזמנה לתקופה נוספת (להלן: "התקופה הנוספת") על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן על ידי המקשר, וחתימת הצדדים על טופס הארכת ההסכם. הודעה כאמור תכלול גם את משך התקופה הנוספת, עד לסיום מתן השירותים נשוא המכרז.



	
	ה.
	הוארכה ההזמנה בהתאם לאמור בס"ק ד' לעיל, יחולו תנאי הסכם זה על התקופה הנוספת בשינויים המחויבים.

	
	ו.
	הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת) או הופסק ביצוע ההסכם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע תביעה כלשהי את המזמין או את המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

	
	ז.
	מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם יהיה המזמין רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים  שניתנו על ידי הקבלן ובכל תוצר שלהם.

	
	ח.
	במקרה שייבצר מאיש מקצוע שיועמד ע"י הקבלן לתת את השירותים, כולם או מקצתם, בגלל חולי או בגלל שהפסיק את עבודתו במשרד הקבלן, יודיע על כך למקשר, ולמקשר תהיה הברירה לבטל את הסכם זה, או לדרוש את המשך קיומו על ידי אחר, אשר יהיה מקובל על המקשר - והכל בתיאום עם המקשר ועל פי הוראותיו.



	4. 
	א.
	שירותי התכנון שיינתנו על ידי הקבלן או העובדים מטעמו יהיו כמוגדר וכמפורט בנספח הטכני של הסכם זה (להלן: "המפרט הטכני"). הקבלן מצהיר בזאת כי כל האמור במפרט הטכני מובן ומקובל עליו.


	
	ב.
	שלבי תכנון הפרויקט יהיו תחת ליווי של המקשר מטעם המזמין, אשר ימונה לצורך הפרויקט. הקבלן מתחייב למלא אחר כל ההנחיות התכנוניות, המנהלתיות והמהותיות של המקשר. 



	5. 
	א.
	הקבלן אחראי לביצוע כל התשלומים המגיעים ממנו לרשויות המס, ביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות, לגבי הקבלן ולגבי המועסקים אצלו.



	
	ב.
	הקבלן מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או אובדן רכוש או הפסד שיקרו או יגרמו לכל מאן דהוא לרבות המזמין, תוך כדי או כתוצאה מביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.




	
	ג.
	הקבלן מצהיר, כי יפצה את המזמין על כל נזק או אובדן או הוצאה שייגרמו למזמין, או לצד שלישי, שהקבלן יהיה אחראי להם על פי הוראות סעיף קטן ב' לעיל.



	
	ד.
	הקבלן אחראי לשפות את המזמין בגין כל סכום שיחויב המזמין לשלם על פי פסק דין של בית משפט, או שישלם המזמין בהסכמת הקבלן בעקבות תביעה או דרישה, שהקבלן אחראי להם על פי הוראות סעיף קטן ב' לעיל.


	
	
	

	
	ה.
	תמורת הביצוע המלא והמדויק של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה מתחייב המזמין לשלם לקבלן את המחיר המפורט בהצעת הקבלן במכרז נשוא הסכם זה, שמצורפת להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. יובהר, למען הסר ספק, כי לא ישולמו הוצאות נסיעה או אש"ל או כל סכום נוסף, לרבות דמי ביטול זמן, החורג מהמפורט בהצעתו של הקבלן כאמור. 



	
	ו.
	מוסכם בזה, כי התמורה המפורטת בס"ק א' לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין ביצוע השירותים והיא כוללת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מאיזה סוג שהוא שיש לקבלן ביחס למתן השירותים כולל רווח, והקבלן מצהיר, כי התמורה הנ"ל מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו הקשורות או העלולות לנבוע מביצוע הסכם זה.



	6. 
	
	המזמין ישלם לקבלן את התמורה עבור מתן השירותים כדלקמן:



	7. 
	
	א.
	המזמין ישלם את סכום התמורה על פי ההסכם במועדים המפורטים בנספח הטכני. התשלום עבור השירות יעשה בחלקים, על בסיס השלמת שלבי הפרויקט השונים, כפי שהם מפורטים בנספח הטכני, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. המחיר הינו אחוז מעלות הביצוע של הפרויקט בפועל.


יודגש בזאת כי עד לקביעתה ובירורה של עלות הפרויקט בפועל, יתבצע התשלום על 
בסיס אמדן הפרויקט שנקבע ע"י המינהל האזרחי.



	8. 
	
	ב.
	המזמין יהיה רשאי בכל עת לעכב כל תשלום על חשבון התמורה הנ"ל אם הקבלן לא ימלא אחר אחד מתנאי הסכם זה.

	9. 
	א.
	בכל מקרה שהקבלן או מי מטעמו לא יקיים אחר אחת או יותר מהוראות הסעיפים  שהם מעיקרי ההסכם או הפר הקבלן הפרה יסודית, כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970, או תנאי אחר ולגבי הפרה זו ניתנה הארכה בכתב לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר תום ההארכה, יהיה המזמין רשאי, בנוסף לכל סעד שהינו זכאי לקבל בהתאם להסכם זה או בהתאם לכל דין, לבטל ההסכם ובנוסף לכך לתבוע פיצויים על הנזקים או ההפסדים שנגרמו או שייגרמו למזמין כתוצאה מההפרה הנ"ל.

 

	
	ב.
	 מבלי לפגוע באמור לעיל, ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה.  



	10. 
	א.
	הקבלן מתחייב למסור למקשר דו"חות, מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לעבודה בכל עת שיתבקש לכך על ידי המקשר.



	
	ב.
	כל המצאה, פטנט, זכויות יוצרים, תוכנה, ידע, מסקנות, תוצאות וממצאים אחרים אשר יתגלו או יפותחו בעת מתן השירותים או בעקבותיהם לרבות כל מסמך אשר הוצא מטעמו במהלך ביצוע הסכם זה, יהיו רכוש המזמין בלבד והקבלן מתחייב בזאת למסור למזמין מיד עם תום תקופת ההסכם או עם הפסקת ההסכם - הכל לפי המוקדם יותר - את כל חוות-הדעת, המסמכים וכו' ללא יוצא מן הכלל, בין שנמסרו לו ובין שהוכנו על ידו. לקבלן תהיה זכות שימוש שוטפת לצרכי עבודתו בכל הנ"ל אך לא תהיה לו זכות קניין כלשהי לגבי הנ"ל, בין זכות עיכבון ובין אחרת, הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בהם או להתיר למישהו אחר להשתמש בהם, אלא אם קיבל הסכמתו המוקדמת ובכתב של המקשר. 



	11. 
	
	לדרישת המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למקשר או מי מטעמו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים או הנוגעים להסכם זה ולביצוע העבודות הכרוכות בו לרבות רישומן של שעות העבודה והנהלת החשבונות וכן להמציא כל ידיעה ולתת כל הסבר בכתב או בעל פה שיידרשו על ידי המקשר בקשר לרישומים או למסמכים הנ"ל.



	12. 
	 
	להבטחת התחייבויותיו במסגרת מתן השירותים, יפקיד הקבלן בידי המינהל, בעת חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בסך 30,000 ₪ (שלושים אלף), צמודת מדד ליום חתימת ההסכם. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם ולמשך 30 יום מיום סיומה, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל. אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין או תחיקת ביטחון. הערבות תינתן למשך שנה מיום חתימת ההסכם ותתחדש בכל שנה למשך שנה נוספת עד לסיום העבודות בפועל או עד למועד מוקדם יותר, בכפוף לשיקול דעתו של המינהל.


	11.
	
	ביטוח

הקבלן מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ולהציג למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים בחברת ביטוח ישראלית או בחברת ביטוח בינלאומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המינהל, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1. ביטוח חבות המעבידים
1. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;  

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה); 

3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב   כמעבידם;

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. 

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;  
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

4. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;

5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

3. ביטוח אחריות מקצועית
1. הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים כולל עריכת תכניות ביצוע לכניסה חדשה, תכנון קומה נוספת, תכנון וחלוקה בבניין קיים, תכנון מבנה קפיטריה, מעלית, אולמות הרצאה, חדרי דיון, ואולם קבלת פנים, עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון כולל עריכת תכניות ביצוע, מפרטים טכניים, אישור תכניות יועצים והתאמתן לתכנון המקורי, עריכת כתבי כמויות, פיקוח עליון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;     

3. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);       

4. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל – המינהל 
  האזרחי באזור יהודה ושומרון כלפי הקבלן;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.
5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.  
4. ביטוחים על ידי יועצים, קבלנים וקבלני משנה שעמם מתקשר הקבלן
הקבלן מתחייב לוודא בפועל כי קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע עצמאיים, נותני שירותים (אדם או גוף) אשר עמם מתקשר הקבלן לצורך לביצוע עבודות ושירותים הנדרשים על פי המכרז/החוזה (להלן: "נותני השירותים"), יציגו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויותיהם-  לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית, כאשר הביטוחים כוללים הרחבי שיפוי לטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון בהם הם נכללים כמבוטח נוסף, כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון  ועובדיהם, כאשר היקף הכיסוי הביטוחי וגבולות האחריות ותנאי הביטוח לא יפחתו מהרשום בטופס האישור הביטוחי המצורף לגבי פעילות כל אחד מנותני השירותים בתחום פעילותו.

5. כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;       

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר;

3. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל -  המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;       

4. הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים    ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי הביטוח;  
7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.  
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון עד למועד חתימת החוזה.  

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן בגינו ובגין נותני השירותים מטעמו למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.



	12. 
	א.
	הקבלן לא יהיה רשאי להעביר זכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן או את ביצוע העבודות לאחרים (מחוץ למשרדו).



	
	ב.
	המזמין יהיה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו המוחלט להעביר לכל גורם אחר את כל זכויותיו או חובותיו לפי ההסכם.

	13.
	
	כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן: 

המזמין: המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, קמ"ט שיכון
ת.ד. 24, בית-אל, מיקוד 90631

קבלן: _______________________________________________.

כל הודעה שתישלח בדואר רשום, לפי אחת הכתובות הנ"ל, תיחשב כאילו נתקבלה כחוק 72 שעות לאחר משלוחה.



	14.
	
	הוצאות ביול החוזה, ככל שיהיו, יחולו על הקבלן בלבד.



	15.
	
	על הסכם זה יחול הדין הישראלי והצדדים מסכימים כי כל תביעותיהם יתבררו לפי הדין החל במדינת ישראל בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.



	16.
	א.
	הסכם זה ממצה כל הסכמה קודמת של הצדדים, בכתב בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם. 



	
	ב.
	כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.



	
	ג.
	כל שינוי בהסכם ובנספחיו ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.  




ולראיה באו הצדדים על החתום:
החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל







הקבלן
_____________________




____________________
ס' רמ"א

_____________________




____________________
קמ"ט אוצר





             

                                                                                                                        אני הח"מ עו"ד ..................

_____________________

קמ"ט שיכון                                                                                             מאשר כי ה"ה  ...................

                                         




חתמו בפני וחתימתם בצירוף

                






חותמת החברה מחייבת את









החברה לעניין הסכם זה.









________________
                                                                                עורך  -  דין
נספח א - מפרט טכני
מכרז מס' 36/17   
1. תאור פרויקט
תכנון שדרוג מבנה קמטי"ם מפקדת מנהל האזרחי בית אל לפי הפירוט כדלקמן:
1. בניית כניסה חדשה למנהל האזרחי ע"ב תוכנית רעיונית הרצ"ב.
2. בניית קומה נוספת (רבעית) למבנה קיים.
3. שיפץ והצרכת חדרי משרדים במבנה הקיים ע"פ צרכים של היחידות השונות השוכנות במבנה (לפי פרוגרמה שמתארת דרישות כל הקמ"טים). בנוסף תכנון מבנה קפיטריה, מעלית, אולמות הרצאה וחדרי דיון, אולם קבלת קהל.
2. מטרת המכרז ודרישות 
1. עריכת תוכניות ביצוע לכניסה חדשה למנהל האזרחי ע"ב תוכנית רעיונית הרצ"ב + תכנון קומה נוספת, תכנון וחלוקה בבניין קיים לפי רשימת דרישות ביחדות השונות, בנוסף תכנון מבנה קפיטריה, מעלית, אולמות הרצאה וחדרי דיון, אולם קבלת קהל.
2. עריכת מפרטים טכניים לביצוע לעבודות שונות לפי דרישת המנהל האזרחי.
3. אישור תוכניות יועצים שונים והתאמתם לתכנון מקורי.
4. עריכת כתבי כמויות. 
5. פיקוח עליון.
3. עבודות התכנון וניהול התכנון
האדריכל למתן שירותי תכנון כולל יידרש להעסיק מטעמו את כל בעלי המקצוע הנדרשים לצורך ביצוע שרותי התכנון, למעט מודד אתר, הכול בהתאם לכללי המזמין והנחיות המקשר. 
האדריכל יידרש להעסיק אנשי צוות בהתאם לקביעת המזמין לגבי בעלי המקצוע הנדרשים להעסקה, ולתחום ולסיווג הנדרשים מכל אחד מהם.
צוות התכנון שיועסק מטעם האדריכל יהיה רשום במאגר המתכננים של המזמין, בתחום ובסיווג הנדרשים בהתאם לקביעת המזמין.
צוות התכנון יכלול בעל מקצוע אחד לפחות בכל אחד מהתחומים המפורטים להלן: אדריכל נוף, מים וביוב, יועץ ביסוס, חשמל, תאורה ותקשורת, כבישים, תנועה, ניקוז ותיאום תשתיות.
האדריכל יידרש לטפל בניהול הצוות, בכל שירותי המנהלה והשירותים התומכים (תאומי ישיבות, הדפסה והפצת חומר, ביצוע התקשרויות, תשלומים וחשבונות וכו') בגין העסקה וניהול צוות התכנון. האדריכל יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין בכל הקשור בטיב העבודה,  ביצועה ותוצריה. 
האדריכל יהיה הגורם היחיד, עמו תהיה למשרד התקשורת חוזית לביצוע העבודה והוא יהיה האחראי כלפי המשרד למילוי מלא של כל ההתחייבות בהתקשרות.
4. רשימת היועצים הנדרשים:

1. אדריכלות- כולל תכנון אדריכלי מפורט לאחר אישור פרוגרמה.

2. תכנון אדריכלות נוף –תכנון פיתוח מפורט כולל פריסת קירות בגבולות המגרש.

3. תכנון קונסטרוקציה-כולל קירות תומכים.

4. תכנון חשמל ותקשורת כולל תקשורת מחשבים .

5. תכנון אינסטלציה – מים ביוב וניקוז תת קרקעי במידת הצורך.

6. תכנון בטיחות- כולל מערכות כיבוי אש.

7. יועץ נגישות.
8. תכנון מיזוג אוויר.
9. ייעוץ ביסוס קרקע במידת הצורך.

10. יועץ מעליות.
11. יועץ תנועה במידת הצורך.

12. יועץ מדידות.
13. בדיקת ספיקת מים.

14. כל יועץ נוסף הנדרש להשלמת הפרויקט בכפוף לאישור המקשר וקביעתו מעת לעת.
5. פירוט הפרויקט ולו"ז לביצועו.

	מס"ד
	פרוט משימות
	הערות        
	

	1. תיאור הפרויקט:

שדרוג מבנה קמטי"ם של המנהל האזרחי ע"י חלוקה משרדים בין היחידות השונות לפי צרכים. 
המבנה יכלול משרדים, חדרי ישיבות, אולמות, תאי שירותים, חדרי מדרגות. המבנה יכלול את כל המערכות האלקטרו-מכניות כגון: חשמל, תקשורת, מתח-נמוך מאד, אינסטלציה, מיזוג אויר.

פיתוח יכלול כביש גישה, חניות, קירות תמך.

 2. בעלי המקצוע הדרושים:
	

	
	לביצוע התכנון המוזמן, על המציע להרכיב צוות עבודה שיכלול את בעלי המקצוע הבאים:

1. אדריכלות-כולל תכנון אדריכלי מפורט לאחר אישור פרוגרמה.

2. תכנון אדריכלות נוף –תכנון פיתוח מפורט כולל פריסת קירות בגבולות המגרש.

3.תכנון קונסטרוקציה-כולל קירות תומכים.

4.תכנון חשמל ותקשורת כולל תקשורת מחשבים .

5. תכנון אינסטלציה – מים ביוב וניקוז תת קרקעי במידת הצורך.

6. תכנון בטיחות-כולל מערכות כיבוי אש.

7. יועץ נגישות –
8.תכנון מיזוג אוויר

9.ייעוץ ביסוס קרקע במידת הצורך.

10.יועץ מעליות

11.יועץ תנועה במידת הצורך.

12. מדידות

13.בדיקת ספיקת מים.

14. כל יועץ נוסף הנדרש להשלמת הפרויקט.

אין מניעה שאדם אחד ימלא מספר תפקידים בתנאי שהכשרותיו המקצועיות מתאימות לנדרש.

התיאום בין המתכננים יעשה על ידי צוות התכנון ועל אחריותו. הצוות יכול למנות אחד מחבריו לתפקיד מתאם תכנון או אדם נוסף כראות עיניו. בכל עת אחריות התיאום בין כל התכניות נותרת אחריותו הבלעדית של צוות התכנון.

הערה:

לפרוייקט ימונה מנהל פרוייקט על ידי המנהל.
	להגיש מסמכים

עם הגשת ההצעה למכרז
	

	
	3. לוח-זמנים לתכנון הפרויקט:
	
	לוח תשלומים

	
	3.1 סיור מקדים כהכנה לפרוגראמה.
	תוך 7 י"ע מהודעה על הזכייה


	

	
	3.2 אישור פרוגראמה.
	25 י"ע
	5%

	
	3.3 אישור תוכנית פיתוח שטח.
	15 י"ע
	10%

	
	3.4 אישור תכנון אדריכלי מוקדם.
	10 י"ע
	10%

	
	3.5 תכנון מערכות סופי (קונסטרוקציה, חשמל ותקשורת, מיזוג-אוויר, אינסטלציה, בטיחות). 
	30 י"ע
	30%

	
	3.6 תכנון אדריכלי סופי כולל תוכניות תקרות כפולות, ריצופים, ורשימות מסגרות אומן נגרות אומן ואלומיניום.
	21 י"ע
	30%

	
	3.7 גמר פיקוח עליון, במסגרת הביצוע בפועל של הפרויקט.
	
	15%


6. הבהרות

ביצוע התכנון כמפורט לעיל כפוף להנחיות המקצועיות של הגורמים הרלוונטיים.

המנהל  רשאי לדרוש תיקונים, השלמות ועדכונים למסמכי התכנית ולמסמכים הנלווים על פי שיקול דעתו בכל מועד, לדרוש השלמת נתונים לשם קבלת החלטות. עדכונים ושינויים אלה יבוצעו ע"י המתכנן ללא תשלום נוסף.

מילוי אחרי דרישות אלה הינו חלק מהתכנון והייעוץ נושא ההתקשרות. 

7. שלבי עבודה והתשלומים:

שלבי העבודה ולוח הזמנים המחייב יהיו בהתאם לטבלה הנ"ל, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה.

לוח הזמנים הינו משוער, ויתכנו שינויים, בהודעה מאת המקשר. אין לחרוג מלוח הזמנים ללא אישור בכתב מאת המקשר לפי הסכם ההתקשרות.
התשלומים המפורטים בטבלת שלבי העבודה, כאחוזים מהתמורה הכוללת המצוינים בצידו של כל שלב בטבלה, ישתלמו כמפורט בהסכם ההתקשרות וכנגד השלמתו, לשביעות רצונו של המקשר או של ועדת ההיגוי, של כל שלב בעבודה. 

המנהל רשאי להפסיק את העבודות בכל שלב שהוא, והקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין העבודות שבוצעו בפועל, כאמור בסעיף 3(ג) להסכם ההתקשרות. 

התשלומים יבוצעו בהתאם לנוהלי התשלום המקובלים במנהל האזרחי כמפורט בהסכם ההתקשרות.
8. פיצויים מוסכמים (SLA):

1. אמנת השירות היא כלי בידי הקבלן המאפשר לו ניהול נכון ויעיל של משאביו וכן כלי בידי המינהל, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקת השירותים ולביצוע פיקוח על הקבלן בקיום כל אלה.
2. יוער כי תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני בלתי נשלט לא יחשבו כאי עמידה ביעדי 
האמנה, בכפוף להכרעתו הבלעדית והסופית של המקשר.
3. פיצויים מוסכמים – במידה והקבלן לא תעמוד באיכות השירותים וברמת השירותים המוגדרים להלן בטבלה, ייגבו מהזוכה פיצויים מוסכמים מראש כמופיע וכמוסכם בטבלה להלן. הצדדים מסכימים כי שיעור גובה הפיצויים להלן בטבלה נועד לכסות את הנזקים שייגרמו למינהל כתוצאה מהתנהלות מהקבלן.
4. מימוש הפיצויים המוסכמים ע"י המשרד ייעשה בדרך של קיזוז מלוא הפיצוי המוסכם מהחשבונית שהגיש היועץ.
5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד למנהל האזרחי על פי הסכם ההתקשרות ו/או על פי כל דין או תחיקת ביטחון.
6. למען הסר ספק במקרה של אי ביצוע, הפיצויים הנקובים הם בנוסף לאי תשלום של המנהל האזרחי לקבלן עבור השירות הרלוונטי.
	מרכיב איכות השירות ו SLA-נדרש 
	גובה הפיצוי המוסכם

	אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע לפרויקט כאמור בסעיף 5(3) למפרט הטכני 
	1,000 ₪ לכל שבוע איחור  

	אי עמידת היועץ בהוראות הקבועות בנספח א' (המפרט הטכני)
	500 ₪ לכל הפרה


נספח ב' - נספח תעריפי (הצעת המחיר)
להלן הצעתנו למתן השירותים בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז:
% _____________ מאמדן הפרויקט.  

ובמלים: ____________________________________ אחוזים מאמדן הפרויקט.
עבור כלל שירותי התכנון, ניהול התכנון והפיקוח העליון על ביצוע הפרויקט המבוקש, כמפורט במפרט הטכני, ולכל תקופת ההסכם. והכל, בכפוף לקבוע במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ובנספחים למכרז.

האומדן של הפרויקט הינו 11,300,000 ₪, המתחלקים כדלקמן: 2 מש"ח לצורך ביצוע הכניסה למבנה; 7.5 מש"ח לצורך ביצוע קומה נוספת למבנה; 1.8 מש"ח לצורך עריכת שינויים והתאמות במהלך הביצוע, במבנה הקיים. 
האומדן שנקבע לפרויקט הוא בגדר הערכה בלבד, והינו כפוף לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל האזרחי, ועשוי לגדול או לקטון בהמשך. עם זאת, התשלום לזוכה יתבצע על בסיס אמדן הפרויקט שנקבע ע"י המינהל האזרחי לעיל, כל עוד לא ישונה האמדן בטרם המועד האחרון להגשת הצעות. 

כמו כן ידוע לנו כי הצעת מחיר אשר תהא נמוכה ביותר מ-25% מהממוצע של כלל הצעות המחיר שנתקבלו במסגרת המכרז – תיפסל.
פרטי ספק

שם החברה : ___________________________   איש קשר: ______________________

כתובת לשליחת דואר: ____________________________________________________

דואר אלקטרוני: ________________________________________________________

טלפון: _____________________________________  פקס': ____________________

מס' עוסק מורשה: __________________

חתימה וחותמת המציע: ___________________________   תאריך: _________________
נספח ג' - נספח הצהרה על ניסיון המציע ועמידה בתנאי הסף
1. פרטים על הגוף המציע

א.   שם  המציע


ב.   המס' המזהה (מספר חברה, מס' עמותה)


ג.   סוג התארגנות (חברה, עמותה)  




ד.   תאריך התארגנות

ה.   שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות) :

	


ו.    שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

	


ז.   שם המנהל הכללי

	



ח.   שם איש הקשר למכרז זה

ט.   מען המציע (כולל מיקוד)


י.    טלפונים 

יב. דואר אלקטרוני

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

_____________             __________________                     ______________

תאריך                                  שם מלא של עו"ד/רו"ח                       חתימה וחותמת

2. היקף פעילות המציע ונסיונו 

על המציע למלא כנדרש סעיף זה. 

יש לציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המציע, את כתובתם ומספרי הטלפון שלהם.

ניסיון בביצוע עבודות אדריכלות במשך 5 שנים לפחות  

	
	שם הלקוח
	תיאור הפרוייקט
	תאריכי
הביצוע

	
	חברה
	איש הקשר
	טלפון
	
	

	1 1
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	


	
	שם הלקוח
	תיאור הפרוייקט
	תאריכי
הביצוע

	
	חברה
	איש הקשר
	טלפון
	
	

	6 1
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	


נספח ד' - תצהיר המציע והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן:
1. הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת מכרז 36/17, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.  
2. הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

3. הנני מתחייב להודיע למזמין ולמשרד הממשלתי באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

4. הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6. לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין או המשרד הממשלתי בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.
7. אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.
8. מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   
9. לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר היועץ על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למשרד הממשלתי לו לניתנים השירותים ולמזמין.
ולראיה באתי על החתום:

	
	
	

	תאריך
	שם מלא של החותם/ים בשם המציע
	חתימה/ות וחותמת המציע


אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.








___________








(חתימה + חותמת+תאריך)

נספח ה' - הצהרת סודיות

אני החתום מטה הח"מ __________________ (להלן: "המציע"), העוסק בעניינים שונים הקשורים לתכנון מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי (להלן: "השירותים"), מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע רגיש מאוד מסוגים שונים (להלן: "המידע"), בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע לפעילותיהם של המנהל האזרחי, צבא ההגנה לישראל או משרד ממשלתי ממשלת ישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, נתונים שונים על אזרחים וחברות או על תכנון ובנייה או מקרקעין באזור יהודה ושומרון (בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים פיננסיים או מסחריים), מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר לביצוע השירותים, הנני מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לרבות לא לעשות כל שימוש לצורך מתן ייעוץ, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם לרבות לא לגורמים אחרים העוסקים או הקשורים בייעוץ בנושאי השירותים, לא להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר סיום מתן השירותים. 
הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה  לרבות הגורמים המקצועיים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, כאמור בהצהרה זו. 
התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר למזמין ולמשרד את כל המסמכים ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד /שינוי שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית) הקשור להסכם.  

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

ולראיה באתי על החתום:


	
	
	

	תאריך
	שם מלא של החותם/ים בשם המציע
	חתימה/ות וחותמת המציע


אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.








___________








(חתימה + חותמת+תאריך)

נספח ו' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 36/17 למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמטי"ם.  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

· המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 36/17 לאספקת ____________________ עבור ___________________.

· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________
      ____________________
        _________________

    תאריך

       

שם
                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________
          ___________________
              ___________________

            תאריך
                        מספר רישיון

                              חתימה וחותמת

נספח ז' - תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים
1. אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס' 36/17 למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמטי"ם.  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן הריני  מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.
2. אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. ובכלל זה החוקים הבאים:
· חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976;
· חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965;
· חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963;
· פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

· פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

· חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

· חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

· חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

· חוק החניכות, תשי"ג-1953

· חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

· חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

· חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

· חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

· חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

· חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

· חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

· חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

· חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

· חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

· חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

· חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

· פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

· סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

· חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 

· חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

· סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000

· חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 

· חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

· סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.
· צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957.
3. ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

4. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________
      ____________________
        _________________

    תאריך

       

שם
                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________
          ___________________
              ___________________

            תאריך
                        מספר רישיון

                              חתימה וחותמת

נספח ח': תצהיר למציע פלסטיני בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים בהתאם לדיני האזור
1. אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס' 36/17 למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמטי"ם,  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, הריני מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו בהתאם לדינים החלים באזור יהודה ושומרון על העסקת העובדים תושבי האזור.
2. אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בדיני העבודה החלים באזור ובדיני העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת.
3. ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

4. ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________
      ____________________
        _________________

    תאריך

       

שם
                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________
          ___________________
              ___________________

            תאריך
                        מספר רישיון

                              חתימה וחותמת
נספח ט': התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ 
שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב 
מורשות. 
__________
               _______________

_____________
___________
     תאריך 
                שם מורשה החתימה

    חתימה 
  
  חותמת 
אישור - אימות חתימה 
אני הח"מ __________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשם המציע במסגרת מכרז מס' ________ . 

  
   _____________
                
 ______________
       
                       תאריך

  
             חתימה וחותמת עו"ד
נספח י': נספח זכויות יוצרים
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע"), במסגרת מכרז מס' 36/17 למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
1. כל הקניין, לרבות קניין רוחני ולרבות המצאה, פטנט, זכויות יוצרים, תוכנה, ידע, מסקנות, תוצאות וממצאים אחרים אשר יתגלו או יפותחו בעת מתן השירותים או בעקבותיהם לרבות כל מסמך אשר הוצא מטעמי במהלך ביצוע הסכם זה, יהיו רכוש המזמין בלבד ואני מתחייב בזאת למסור למזמין מיד עם תום תקופת ההסכם או עם הפסקת ההסכם - הכל לפי המוקדם יותר - את כל התוצרים, התכניות, חוות-הדעת, המסמכים וכו' ללא יוצא מן הכלל, בין שנמסרו לי ובין שהוכנו על ידי. 
2. ברור לי כי יש לי זכות שימוש שוטפת לצרכי עבודתי בכל הנ"ל אך אין לי ולא תהיה לי זכות קניין כלשהי לגבי הנ"ל, בין זכות עיכבון ובין אחרת, לא אהיה רשאי להשתמש בהם או להתיר למישהו אחר להשתמש בהם, אלא אם תתקבל הסכמתו המוקדמת ובכתב של המזמין. 
3. ידוע לי כי מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המזמין רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים או בתוצרים שניתנו על ידי או ע"י מי מטעמי.
__________
               _______________

_____________
תאריך 
                          שם


    חתימה
נספח י"א: נספח ביטוחי - אישור קיום ביטוחים (למציע הזוכה)

אישור קיום ביטוחים מהקבלן

לכבוד 

מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;

כתובת___________;

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "הקבלן")  

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, את הביטוחים המפורטים להלן:    

ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:_____________________

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב   כמעבידם. 

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:_____________________

1. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו   בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

ביטוח אחריות מקצועית, מס' פוליסה:_____________________

1. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי תכנון וניהול התכנון בפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים כולל עריכת תכניות ביצוע לכניסה חדשה, תכנון קומה נוספת, תכנון וחלוקה בבניין קיים, תכנון מבנה קפיטריה, מעלית, אולמות הרצאה, חדרי דיון, ואולם קבלת פנים, עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון כולל עריכת תכניות ביצוע, מפרטים טכניים, אישור תכניות יועצים והתאמתן לתכנון המקורי, עריכת כתבי כמויות, פיקוח עליון, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;

2. גבול האחריות לא יפחת 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).        
3. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

 - מרמה ואי יושר של עובדים;

 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

 - אחריות צולבת, אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל – המינהל  
  האזרחי באזור יהודה ושומרון כלפי הקבלן;

 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/א מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.     

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, בכפוף להרחבי השיפוי   לעיל.           

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר. 

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

4. הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. 

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.



7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

*                                                                              *                                                                          *

נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים מנותני השירותים

לכבוד 

מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;

כתובת___________;

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________(להלן "נותן השירותים")  

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום_________ (יושלם בהתאם לתחום השירותים) לפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, את הביטוחים המפורטים להלן:    

ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:_____________________

5. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

6. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
7. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב   כמעבידם. 

8. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל– המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:_____________________

6. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו   בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

7. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

8. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

9. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

10. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו. 

ביטוח אחריות מקצועית, מס' פוליסה:_____________________

5. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום_____________  (יושלם בהתאם לתחום שירותים) לפרויקט שדרוג מבנה קמ"טים עבור המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון;

6. גבול האחריות לא יפחת מסך  _____________ (יושלם לפי הרשימה שלהלן) ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).        
1. אדריכל נוף - גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).
2. קונסטרוקטור - גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).
3. מתכנן חשמל ותקשורת - גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).
4. מתכנן אינסטלציה - גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).
5. מתכנן בטיחות - גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
6. יועץ נגישות – גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
7. מתכנן מיזוג אויר - גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
8. יועץ ביסוס קרקע- גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
9. יועץ מעליות- גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
10. יועץ תנועה- גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
11. יועץ מדידות- גבול האחריות לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).
12. מהנדס/ יועץ אחר- גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

7. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

 - מרמה ואי יושר של עובדים;

 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

 - אחריות צולבת, אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל – המינהל  
  האזרחי באזור יהודה ושומרון כלפי נותן השירותים;

 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

8. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/א מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.     

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, בכפוף להרחבי השיפוי   לעיל.           

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר. 

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

4. נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים. 

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.



7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

כתב ערבות הגשה (ערבות מכרז)
שם הבנק / חברת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל והמנהל האזרחי
הנדון:  ערבות מס' ___________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________
(במילים: ____________________________________________________________)
אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר



       (חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)
עם מכרז / הזמנה / חוזה 36/17                               
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.


ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________
 




                                                (שם הבנק/חב' הביטוח)
____________________               ___________________________________
     מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
_______________                 ___________________             __________________
          תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת
דף מס' 3043











כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה)
שם הבנק / חברת הביטוח ___________________
מס' הטלפון _____________________
מס' הפקס   _____________________
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל והמנהל האזרחי
הנדון:  ערבות מס' ___________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________
(במילים: ____________________________________________________________)
שיוצמד למדד  _____________________ מתאריך: ___________________________






                            (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר



       (חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)
עם הזמנה / חוזה 36/17
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.


ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________
 




                                                (שם הבנק/חב' הביטוח)
____________________               ___________________________________
     מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
_______________                 ___________________             __________________
          תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת
דף מס' 3043












- 6 -

