המרכז הרפואי ע"ש

א. וולפסון

מכרז לתוספת

שנאי T9

מס' 6/17

משרד מהנדס ראשי            יולי ‏2017

רשימת המסמכים למכרז

| מסמך | מסמך מצורף | מסמך שאינו מצורף |
| --- | --- | --- |
| מסמך א' | כתב הזמנה והצעת הקבלן |  |
| מסמך ב' |  | תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210) נוסח אפריל 2005 |
| מסמך ג |  | המפרט הכללי לעבודות הבניין – פרקים : פרק 00- מוקדמות פרק 08 – מתקני חשמל. פרק 34 - מערכות גילוי וכיבוי אש |
| מסמך ג1 | תנאים כלליים מיוחדים |  |
| מסמך ג2 | מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים |  |
| מסמך ד' | כתב כמויות |  |
| מסמך ה |  | רשימת תוכניות |
| מסמך ו' | תנאים מיוחדים |  |

כל המפרטים הכללים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות – מ.ע.צ. ומשרד הבינוי והשיכון.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רחוב הארבעה 24, הקריה, תל-אביב

שם הקבלן : __________________            חתימת הקבלן : _______________

מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

מכרז מספר  -6/17

כתב  הזמנה

1.	הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן:

תוספת שנאי T9

(להלן - "הפרוייקט").

העבודה תושלם עפ"י המפורט במסמך ג1 – סעיף 6.

2.	הסבר וסיור קבלנים:

א.	סיור קבלנים יערך בתאריך 13/7/2017 בשעה 11:00   מקום מקום מפגש: רחבת הכניסה לביה"ח – מול המודיעין

ההשתתפות אינה חובה ואינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ב.	כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

3. 	שאלות הבהרה ומענה ומועד הגשת ההצעה:

א.	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נקבע ל 20/7/2017. כתובת לשליחת השאלות

WMC.GOV.IL@ MICHALA

ב.	תשובות המזמין לשאלות הבהרה יינתנו עד ליום 1/8/2017 ויחייבו את המציע.

ג.	על המציע להגיש את מסמך התשובות להבהרות חתום על ידו עם הצעתו.

ד.	המועד האחרון להגשת ההצעה נקבע ל10/8/2017 בשעה 12:00.

ה.	כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור קבלנים, במידה ותשלח תהייה בכתב. הודעה כאמור תצורף ע"י הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

4.	בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים והתנאים   
             האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב   
            הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו  הצעת הקבלן לכל דבר וענין כמביאה   
            בחשבון את כל המפורט לעיל.

5.	תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:

על המציע:

- להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

- להגיש תצהיר מאושר ע"י רו"ח/נוטריון, שהינו בעליה של חברה הקיימת למעלה מ-5 שנים, בתחום מערכות חשמל.

החברה תהייה בעלת ניסיון מוכח בעבודה דומה לנשוא המכרז, בבתי חולים בארץ, או   
   במתקנים  חיוניים אחרים הדומים לביה"ח, לפחות ב-3 השנים האחרונות.

ג. להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת משרד הבריאות בסכום המהווה 5% מסכום התמורה, שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק. תוקף הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 8/11/2017.

הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו),  ובנוסח      
                שבנספח א' בעמ'  6 .

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול  דעתו של המזמין.

ד. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו – 1976.

- להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

- להתחייב לשלם לעובדיו כל הסכומים המגיעים להם כדין, לרבות זכויות סוציאליות ושכר מינימום.

- להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.

ט.     לעמוד בכל תנאי הסף האחרים, שפורסמו בעיתון ובאינטרנט.

התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.

6.	תוקף ערבות והצעה

- מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע עפ"י דרישת החוזה, כמתואר במסמך ג1 – סעיף 7. האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.

- עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

7.	עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

8.	הגשת הצעה:

א.	על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

ב.	קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ג.	המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ד.	על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז ולהניחם באחת מתיבות  המכרזים 1/2/3 שבקומת מרתף ליד אפסנאות טכנית ולא יאוחר משעה 12:00 ביום 8/8/2017 (להלן- היום הקובע).

- למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי

המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי

או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם

המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

- במידה ולקבלן הסתייגויות בענין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין תוך שבועיים מיום סיור הקבלנים. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ז.	הקבלן יצרף להצעתו:

1)	המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4 ג' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

2)	תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

3)	אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

4)	רשימת עבודות, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

5)	מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

9.	שמירת זכויות:

א.	מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג.

ב.	מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות.

ג.	המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

ד.	המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות   קודמות עם המציע, חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.

ה.    	המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שימצאו מתאימים, עם כולם ביחד או עם כל אחד לחוד.

- המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור מספר זוכים למכרז זה,

ולבצע התקשרות עמם.

10.	הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.	החשבונות יוכנו  ויופקו ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון הקבלן.

ב.	על הקבלן להמציא  כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות שיסופקו לו וזאת  לחלקי העבודות שבוצעו במהלך החודש.

ג.	הכמויות המאושרות  יועברו ע"י המזמין לחברה בתחילת כל חודש לצורך הפקתן עפ"י תנאי החוזה.

ד.	הקבלן יחויב עבור הפקת חשבון עפ"י ההוצאות בפועל . עלות הפקת החשבון תקוזז מהסכום המגיע לקבלן מידי חודש.

ה.	הקבלן מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות אלו ללא תביעות נוספות מצידו.

ו. 	החשבוניות יוגשו בהתאם לנוהל הגשת חשבוניות הרצ"ב למכרז זה בנספח ז'.

11.	חתימת ההצעה:

א.	המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.	חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.	במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב – נספח ב'.

ד.	על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח ג' למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.

12.	כללי

- ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

- על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

- סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

- אין בית החולים מתחייב לרכישת כמות מסוימת של עבודות/פריטים מכתב הכמויות, המצ"ב.

- אין בית החולים מתחייב לתדירות ההזמנות מהספק.

- אין  בית החולים מתחייב לרכישת כל סוגי העבודות/פריטים מאותו ספק.

- הצעות כל הספקים יבחנו עפ"י אותה אמת מידה ועפ"י אותו מבחן כדאיות.

- עבודות/ח"ח שלא מופיעים בכתב הכמויות, ייתן הקבלן הצעת מחיר, יבוצע ניתוח מחירים ו/או עפ"י מחירון מוסכם מראש, ורק לאחר קבלת אישורו של המזמין, לפני תחילת העבודה ו/או אספקת הציוד/חומרים.

נ ס פ ח  א'

שם הבנק _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הנדון:  ערבות מספר

אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך		________________

(במילים:							________________)

אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז __________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך ____________ עד תאריך _________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק שכתובתו:  __________

______	______       ___________________       				__

שם הבנק		מס. הבנק ומס. הסניף		כתובת הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך			      שם מלא     		            חתימה וחותמת

נספח  ב'

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו

בפני ה"ה  ת.ז. _________________________ וה"ה _____________________

ת.ז. ______________________ על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________			   _________________________

תאריך							    עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתמותיהם

של ה"ה ______________________ ת.ז. _________________ ו- ___________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________ זה בפני,

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

______________________			       	__________________

תאריך								עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח  ג'

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

לענין כל דרישות הבטיחות הקשורות בעבודות האחזקה והטיפול במעליות ביה"ח, יראו את הספק כמבצע עבודה וחובות השמירה על כללי הבטיחות הנגזרות בצורה ישירה או עקיפה בגין ביצוע העבודות.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הספק כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, קראתי והבנתי ומתחייב לפעול עפ"י הדרישות וההנחיות הבאות :

1. יש לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל, וכפי שהם מופיעים בפב"ט  (נוסח חדש) 1970.

2. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת הוראות בטיחות מממונה הבטיחות ו/או המזמין

3. על הקבלן להבטיח שכלי העבודה שבשימוש יהיו במצב תקין ובטיחותי.

4. אין לקדוח חורים בקיר ו/או לחפור תעלות מבלי לקבל על כך אישור מוקדם מהמזמין.

5. אין להתחבר ו/או לחתוך צנרת מכל סוג  מבלי לקבל על כך אישור מוקדם מהמזמין.

6. אין לבצע עבודות ריתוך חשמלי ו/או גזי מבלי לקבל על כך אישור ממונה בטיחות ו/או המזמין. יש  
    להכין  אמצעי בטיחות סביבתיים נאותים.

7. אין לבצע עבודות השחזה ו/או חיתוך באש להבה מבלי לנקוט בכל האמצעים כמצויים בסעיף 6.

8. אין להשתמש בשקע חשמלי ו/או שקע גזי מבלי לקבל על כך אישורו של המזמין.

9. אין לבצע חיבור ו/או ניתוק חשמל מבלי לקבל על כך אישור ממהנדס החשמל של בית החולים.

10. טרם התחלת העבודה עליך לחתום אצל ממונה הבטיחות כי קראת והבנת את תוכן מסמך זה.

11. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע נזק ו/או נזקים כלשהם לאדם ו/או רכוש באתר העבודה ובסביבתו, בשעות העבודה ואחריהן, הכל תוך התחשבות באופי המקום והתנאים בו ולקיים את הוראות הבטיחות והגיהות בעבודה  הנדרשות על פי דין.

12. הקבלן מחוייב לעשות ולדאוג שעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, ידעו ויכירו את הוראות  וכללי הבטיחות הנדרשים וייקימו אותם ובכלל זאת, חל האמור לעיל על שימוש בציוד  מגן ולבוש בטיחותי.

13. הקבלן אחראי, עפ"י דין, לשלומם ובטחונם של כל הנמצאים באתר העבודה לרבות  עובדיו ו/או הבאים מכוחו ועליו תחול חובת הפיצוי בגין כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י דין,

שנגרם על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או הבאים מכוחו במהלך ותוך כדי ביצוע העבודה.

14. הקבלן אחראי, עפ"י דין, על שלמות אתר העבודה והציוד שבו. נזקים ישירים ו/או

עקיפים שנגרמו ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, אשר הקבלן אחראי

להם (לנזקים כאמור) עפ"י דין, יתוקנו ע"י הקבלן ו/או על חשבונו.

15. הקבלן ימלא את כל חובותיו כמפורט בסעיף זה על חשבונו וללא תשלום נוסף.

תאריך: ________      שם המציע : __________    חתימת המציע : ___________

נספח ד'

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין

לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחוייב להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.

חתימה וחותמת הקבלן

נספח ה'

תאריך      : ________________

שם המציע: ________________

להלן "הקבלן"

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הלוחמים 62

חולון

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן

אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע 			   (להלן - "הפרוייקט"), מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.	אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.	הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.	סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.	בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.	בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.	ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות ואספקת כימיקלים לטיפול במים .

ו.	בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.	יש לי הידע , הנסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.	אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.	אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)	באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-	שם מלא.

-	מספר ת.ז.

-	מקום מגורים.

2)	הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)	פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-	רשיון עבודה

-	אישור כניסה לישראל

4)	לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

5)	הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.	אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח ו' המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה ויחתם. הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תיכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

2.	לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________ ₪  כולל  מ.ע.מ (במילים: ________________________________ש"ח כולל מ.ע.מ)

(להלן - "התמורה").

כללה הצעתי הנחה כללית שצינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.

כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.

התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט במסמך ו'.

3.	אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.	אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.	הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור  בחוזה.

6.	ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.	במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שייקבע ע"י המזמין , להמציא את כל הערבויות, הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

8.	אני מתחייב להתחיל בביצוע עבודות אספקת והתקנת הציוד, לא יאוחר מתום     14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.

אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של  300 ש"ח (במילים: שלוש מאות שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו62- במסמך ב'  של החוזה מדף (3210).

9.	אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.	תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.	כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________.

- חתימת הקבלן על טופס ההצעה

________________                                                    _________________

תאריך					           חתימה וחותמת הקבלן

נספח ז'

# חשבונית עסקה

חשבונית עסקה, כמו חשבונית מס רגילה, היא מסמך הכולל פרטים חיוניים על ביצוע עסקה בין מקבל שירות ובין נותן שירות.

החשבונית היא דרישת תשלום בה מפורטים הכמות והמחיר המוסכמים על הצדדים על מוצר או על שירות כלשהו שסופקו במהלכה של עסקה בודדת או במהלך ביצוע מספר עסקאות.

חשבונית העסקה מפרטת את שלבי העסקה, ואת העלויות הכרוכות בה. לחשבונית עסקה ישנו שם נוסף, שהוא "חשבונית פרופורמה".

חשבונית העסקה היא מסמך הכולל את כל הפרטים המופיעים גם בחשבונית מס, אלא שפרטים אלה אינם מוכרים לצורך חיוב או החזרים כספיים ממס ערך מוסף.

בנוסף להוצאת חשבונית עסקה, מחויב מקבל התשלום גם בהוצאת קבלה וזאת לאחר קבלת התשלום בפועל מהלקוח.

במקרה של עוסק שאינו עוסק פטור,  קיימת חובה גם להוציא חשבונית מס תוך שבועיים ממועד חשבונית העסקה.

## מבנה חשבונית עסקה

חשבונית עסקה תקנית חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

- פרטי  מנפיק החשבונית: שם  חברה /שם פרטי ושם משפחה, מספר ח.פ/עוסק וכו'.

- על גבי החשבונית חייב להופיע  מספר החשבונית שהינו מספר רץ. מספר החשבונית אינו יכול להיות תאריך מתן השירות.

- יש לציין בחשבונית  את תאריך הוצאת החשבונית .

- פרטי מקבל השירות או רוכש המוצר.

- תיאור מפורט של השירות שניתן או של המוצר שנמכר או של יומן העבודה הכלול בחשבונית העסקה.

- יש לציין את סכום העסקה בש"ח לא כולל מע"מ, מרכיב המע"מ וסכום כולל מע"מ ואם ישנו ניכוי מס במקור, יש לציין גם זאת בגוף החשבונית.

- בחלקה התחתון של החשבונית תופיע חתימה  וחותמת של העוסק.

בברכה,

עדי בכר , רו"ח

חשבונאית ראשית בי"ח וולפסון

נ ס פ ח  ו'

אישור על כיסוי ביטוחי

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

נכבדי.,

הנדון: חוזה ביניכם לבין

בקשר לפרוייקט

הננו מאשרים כי החל מיום 		   ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוזה שבנדון, כלהלן:

1.	ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך על מנת להגן על המבוטח, ו/או על ממשלת ישראל באמצעות משרד הבריאות ו/או על הבאים מכוחם מפני אובדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

א.  	פרק ( 1) - נזק רכוש

אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביצוע, אם לעבודות הפרוייקט ואם לציוד מתקנים.

ב.   	פרק ( 2) - אחריות כלפי צד שלישי

אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות  של  1,000,000 $.                            הפוליסה כפופה לסעיף " אחריות צולבת"

2.	אחריות מעבידים

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 5,000,000 $ לפחות לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

3.	שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את מדינת ישראל / ביה"ח ע"ש א. וולפסון וכן יכללו העדר זכות לשיבוב תביעה כלפיהם.

הביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו ו/או יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 90 יום מראש.

בכבוד  רב,

שם ותפקיד החותם 			              	 חתימה וחותמת המבטח

המרכז הרפואי ע"ש

א. וולפסון

מכרז לתוספת

שנאי T9

מסמך ג'1

משרד מהנדס ראשי            יולי ‏2017

מסמך ג'1- - תנאים כלליים מיוחדים

רשימת פרקים:

פרק 1 – תנאי העבודה

פרק 2 – קבלת המתקן

פרק 3 – אחריות

פרק 4 – התאמה בין התקנים, מסמכי חוזה ותכניות

פרק 1.	תנאי העבודה

1.1.	העבודה כוללת את אספקת הציוד, הובלה, התקנה, הפעלה ויסות והרצה.

1.2.	הקבלן מצהיר כי ברורות לו דרישות מפרט זה וכי ביקר באתר וברורים לו כל פרטי העבודה, היקפה וכל המגבלות הנובעות מהביצוע באתר.

1.3.	הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לו באיזו מידה יהיה עליו לבצע עבודות עזר נוספות. ההוצאות לעבודות מסוג זה בהיקף הדרוש לצורך ביצוע המתקן תחשבנה ככלולות במלואן בהצעת הקבלן, פרט לאלה המופיעות בנפרד בכתב הכמויות והמזמין לא יכיר בכל תביעות נוספות בענין זה. חציבת פתחים ומעברים על-ידי הקבלן טעונה אישור מוקדם של המפקח.

1.4.	הקבלן יקח בחשבון כי מערכת המים, החשמל והתקשורת חייבות לתפקד ללא כל הפרעה. על הקבלן להימנע מכל פגיעה בצנרת המים, החשמל והתקשורת הקיימים. במקרה של פגיעה ואף שלא במתכוון, מתחייב הקבלן להביא בעלי מקצוע מיומנים לתיקון הנזקים בעבודה רצופה במשמרות יום ולילה עד לתיקון המצב.

1.5.	כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים, בעלי איכות גבוהה ויתאימו לתקנים העדכניים של מכון התקנים הישראלי, מוסדות ממשלתיים או עירוניים – אם קיימים כאלה לגבי החומר או המוצר.

כמו כן יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על-ידי המפקח קודם לכן. חומרים או אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ובמקומם יובאו חומרים, אביזרים ו/או מוצרים מתאימים אחרים.

1.6.	על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל חומר או אביזר שרצונו להתקין. האישור יהיה בכתב בלבד.

1.7.	הקבלן רשאי להגיש הצעתו לציוד אשר לדעתו הינו שווה-ערך לציוד המוצע במכרז. הצעה זו תמצא בדף נפרד תוך כדי ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתונים טכניים, שם הספק וכו'. בכל מקרה, על הקבלן למלא סעיף מתאים בגוף כתב הכמויות של המכרז בהתאם לסוג הציוד הנדרש. ההחלטה באם הציוד המוצע אמנם שווה-ערך או לא הינה בידי המפקח בלבד.

1.8.	למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים והאביזרים ופעולתם התקינה.

1.9.	הציוד והעבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של הרשויות המוסמכות.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה, או על כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש. קבלת העבודה או חלק מהן על-ידי המפקח, או המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן מאחריות לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים.

1.10.	העבודה תבוצע ברמה מקצועית לשביעות רצונו של המפקח או נציג המזמין. למפקח תהיה סמכות מלאה לדחות על כל עבודה או חומר שלדעתו אינם עומדים ברמה הנדרשת.

1.11.	המפקח רשאי לפסול כל עובד וזאת מבלי לנמק את החלטתו ולדרוש מהקבלן להרחיק ממקום הביצוע כל אדם המועסק על-ידו והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה זו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הביצוע בין במישרין ובין בעקיפין.

1.12.	על הקבלן לתאם את זמן העבודה ותחומיה עם המפקח.

1.13.	הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המפקח. במידה ויועסקו באתר גורמים אחרים, יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה.

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות לביצוע העבודות וכלל זה לא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

1.14.	תשומת ליבו של הקבלן מופנית לאופי פעילות המקום, ועליו להתאים עצמו בדיוק לאפשרויות העבודה בהתאם להנחיות המפקח.

1.15.	הקבלן מתחייב שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם של העובדים והשבים ו/או העבודה הסדירה במקום.

1.16.	הקבלן יהיה מצויד ברשיונות של הרשויות המתאימות לביצוע העבודה.

  - הקבלן יהיה אחראי לשמירת המתקן עד למסירתו הסופית.

1.18.	הקבלן יסלק כל פסולת וינקה את המתקן לשביעות רצונו של המפקח. בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את שטחי העבודה מכל שאריות ופסולת, עודפי עפר ולכלוך אחר, ולגרום לסילוק כל הנ"ל באופן מוחלט משטח העבודה.

1.19.	הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על-ידו או ע"י עובדיו לציוד המוסד. כמו כן יבטח הקבלן כל נזק גופני שעלול להיגרם לעובדיו או לאחרים.

1.20.	תוך 10 ימים מתאריך חתימת הסכם לביצוע העבודה, ולפני תחילת העבודה, ימסור הקבלן לוח זמנים מפורט, לביצוע כל עבודה בכל שלב, והשתלבות קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים.

לאחר בדיקתו של לוח הזמנים ואישורו או תיקונו על-ידי המפקח, יהפוך לוח זמנים נספח לחוזה וכל איחור לגביו יהווה אי-עמידה בחוזה. על הקבלן לנקוט באמצעים שיידרשו על-ידי המפקח כדי להבטיח זרוז העבודה והשלמתה במועד. לא יכין הקבלן לוח זמנים כזה המאפשר מעקב אחרי הביצוע, יטיל המפקח את לוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות ערעור בנדון.

1.21.	על הקבלן להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, להמשיך ברציפות ולסיים אותה במועד שייקבע על-ידי המפקח.

1.22.	פיגור במועדי הביצוע יעצור ההצמדות ליתרת התשלומים לקבלן, ויחייב את הקבלן בקנס פיגורים של 0.1% לכל יום פיגור.

1.23.	המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו. שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אושרו בחוזה.

1.24	עבודות נוספות אשר אינן כלולות בהצעה, תבוצענה רק לפי הוראות המזמין      בכתב  בלבד.   על הקבלן להתחיל בביצוע כל עבודה נוספת או עבודה שונה מזו המופיעה בחוזה, כפי שהורה לו המפקח, בתוך 24 שעות ממתן ההוראה. אסור לקבלן להתחמק מביצוע העבודה הנ"ל או לדחות ביצועה בתואנה שמחיר העבודה אינו כלול בהסכם, או אינו מכוסה בתקציב, או אינו רווחי מספיק, או מכל סיבה אחרת. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל סעיף בנפרד ולאשרו אצל המפקח בתוך 30 יום מעת דרישת המפקח לביצוע עבודה נוספת. הקבלן מצהיר בזאת כי נמסר לו שהמפקח יהיה פוסק סופי ויחיד לכל תביעותיו. בהצהרה זו מוותר הקבלן על זכותו לפנות בכל הנושאים הקשורים לבירור ולקביעה של מחירים לעבודות נוספות במסגרת עבודה זו.

בניתוח מחירים לעבודות נוספות ילקחו בחשבון סך 12% רווח הקבלן, כולל כיסוי הוצאות תקורה ומימון. הובהר לקבלן כי אי ביצוע עבודות נוספות מכל סיבה שהיא, עפ"י סעיף זה, למרות הוראות המפקח, הינן גורם מספיק כדי להפעיל ערבויות כספיות שהופקו אצל המזמין ו/או לבצע העבודות על-ידי גורם אחר (קבלן משנה וכו'), ולכסות הוצאות על-ידי ניכוי הסכומים מחשבונו של הקבלן, כאשר לקבלן לא תהיה שום זכות ערעור בנדון.

1.25.	עבודות ברג'י נועדו רק עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בקבלנות בהשוואה לסעיפים דומים בכתב כמויות ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה נטו של פועל, כלי וכיו"ב.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעתו עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים והתשלומים להם אחראי הקבלן, יהיו במסגרת אחריותו לפי חוזה זה. ביצוע הרישום על בסיס שעה ע"י המפקח ביומן העבודה.

1.26.	אין המזמין מתחייב להתייחס להצעה הכוללת הסתייגויות ולהכנס למו"מ עם הקבלן בענין ההסתייגויות אף אם הצעת הקבלן המסתייג תהיה הזולה ביותר. בכל מקרה שהקבלן יבחר בכל זאת לכלול בהצעתו הסתייגויות, עליו לרשמן אך ורק בדף נפרד שיצורף למכרז.

  - עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל הארקות, יעדכן תוכניות כפי שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת הבידוד של המוליכים בכל כבל. לאחר מכן תיערך בדיקה כוללת ומפורטת. ליקויים בטיחותיים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו תוך שבוע ימים. הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן ביצע העבודות לפי כללי וחוקי החשמל. תוכניות אלה תוגשנה בשני העתקים.

  - דרישות יסוד מקבלן החשמל
לצורך ביצוע עבודות החשמל על הקבלן הראשי להעסיק קבלן משנה לעבודות חשמל, העונה לדרישות המפורטות להלן:

- הקבלן יהיה קבלן רשום סיווג 160, היקף מתאים למסגרת התקציבית של הפרויקט.

- הקבלן יהיה בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.

- העבודה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מיומנים, הנמנים עם עובדיו הישירים ואינם קבלני משנה.

- הקבלן יהיה בעל הסמכה לתקן בקרת איכות 9002 ISO. יצרן הלוחות מטעם הקבלן, שייצר את לוחות החשמל לפרויקט, יהיה בעל הסמכה לתקן 61439.

- על הקבלן להיות בעל ידע ונסיון מוכח בעבודות חשמל באתרים רפואיים מסוג 2, ויהיה עליו להציג לפחות 10 פרויקטים, שבוצעו על ידיו במהלך 5 שנים  אחרונות.

הערה:	התנאים הנ"ל הינם מצטברים, קבלן החשמל שלא יעמוד באחד התנאים הנ"ל, לא יאושר.

פרק 2.	קבלת המתקן

2.1.	פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן תעשה לפי נוהל שייקבע על-ידי המפקח.

2.2.	על הקבלן להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה כולל הדרכה ע"י יצרן הלוחות לגבי תפעול הלוחות ואיתור תקלות.

2.3.	על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו:

2.3.1.	מפרטי הציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן.

2.3.2.	הוראות הפעלה כוללות.

2.3.3.	הוראות אחזקה כוללות.

2.4.	רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן.

פרק 3.	אחריות

  - אחריות לטיב החומרים, הנורות, איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה

למשך שנה מיום מסירה סופית של העבודה כולה וגמר תיקון לשביעות רצונו של המזמין של כל התיקונים שנדרשו.

3.2.	במשך תקופת האחריות יספק הקבלן שירות ללא תשלום. שירות זה יכלול חלקים ועבודה ויינתן בכל מקרה של תקלה בפעולת המתקן או באחד מאביזריו, או במקרה של גילוי פגמים בעבודה.

מודגש בזה כי ביצוע עבודות התיקון ייעשה במשך כל תקופת האחריות ואינו נוגע לתאריך סיום התקופה בלבד.

לצורך הבטחת אחריות זו, ימסור הקבלן למזמין עם השלמת העבודה, ערבות כמוגדר בחוזה זה.

3.3.	הקבלן יספק את השירות לפי הודעה טלפונית באופן מיידי.

פרק 4.	התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותוכניות

התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט/חוזה זה, כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתקן.

התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוזה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה טעות או סתירה בין התוכניות, או השמטה כלשהי (להלן "הטעות"), יביא הקבלן את הדבר לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות, כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי-מילוי הוראה זו.

התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבין הוראה כלשהי במפרט הכללי, כוחה של הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה. התגלתה סתירה בין התוכניות והמפרט לבין כתב הכמויות, ייראה המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס לתאור הטכני בכתב הכמויות.

אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום המפורטים במפרט הכללי.

סדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר, באם לא הוחלט אחרת על-ידי המפקח, יהיו כדלקמן:

סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע:			סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר:

1.	תוכניות					1.	כתב הכמויות

2.	המפרט הטכני המיוחד			2.	תוכניות

3.	כתב הכמויות				3.	המפרט הטכני המיוחד

4.	המפרט הכללי				4.	המפרט הכללי

5.	התקנים					5.	התקנים

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה למפקח הסמכות המכריעה הבלעדית.

המרכז הרפואי ע"ש

א. וולפסון

מכרז לתוספת

שנאי T9

מסמך ג'2

משרד מהנדס ראשי            יולי ‏2017

מסמך ג'2-  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

רשימת פרקים:

פרק 1	היקף מפרט

פרק 2	תאור העבודה

פרק 3	לוחות חשמל מתח נמוך

פרק 4	כבלים, מוליכים, סימון

פרק 5	סולמות ותעלות כבלים

פרק 6	אטימת מעברי כבלים

פרק 7	עבודות מתח גבוה

פרק 8	אופני מדידה מיוחדים

פרק 1 – היקף מפרט

1.1.	יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי כהשלמה לתכניות ועל כל העבודה המתוארת בתכניות - אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה, ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות.

1.2.	בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי עבודות אלה.

1.3.	המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות הנוספות הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות, לא יפורטו במפרט המיוחד.

פרק 2 – תיאור העבודה

העבודה המתוארת להלן תבוצע בבי"ח וולפסון שבחולון.

מדובר בהוספה בתחנה העילית הקיימת של שנאי T9 בהספק 1250 קוו"א ולוח המתח הנמוך שלו. השנאי החדש יזין מערכת מ"א 1,000 טון ומערכות הלוואי שלה.

ההזנות הקיימות למ"א 1,000 טון ןלמערכות הלוואי ינותקו מהלוח הקיים בחדר החשמל הראשי, הכבלים יוארכו ע"י מופות אפוקסיות, ויחוברו ללוח מ.נ. של השנאי החדש.

כמו כן תבוצענה העבודות הבאות:

- לצורך גיבוי ע"י גנראטור של חלק מהעומסים, המוזנים משנאי T5 (לוח 800), תותקן בלוח הקיים מערכת החלפה אוטומטית, הבנויה משני מאמ"תים ממונעים של 4x800A.

- לצורך גיבוי ע"י גנראטור של חלק מהעומסים המוזנים משנאי T2 (לוח 551), תותקן בלוח הקיים מערכת החלפה אוטומטית, הבנויה משני מאמ"תים ממונעים של 4x800A.

- תוחלף מערכת החלפה אוטומטית, הקיימת בלוח של  השנאי T7.

- תוחלף מערכת החלפה אוטומטית הקיימת  בלוח של שנאי T8.

חלק מהעבודה יבוצע בלוחו חשמל קיימים.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תבוצע בבי"ח קיים ומתפקד ועל הקבלן להתאים את עצמו לאפשרויות העבודה במקום. הפסקות החשמל תצומצמנה למינימום הדרוש. בכל מקרה, אין לבצע הפסקות חשמל ללא תיאום מראש עם הנהלת ביה"ח.

פרק 3 - לוחות חשמל מתח נמוך

3.1	דרישות יסוד מיצרן הלוחות

3.1.1	על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של  מכון התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של המחלקה  הנ"ל שלא מוקדם יותר משישה חודשים לפני מועד פתיחת המכרז. בניית  הלוחות תבוצע בהתאם לתקן ישראלי 61439-2.

3.1.2	היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן ISO 9002.

3.1.3	היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.

3.1.4	הלוחות יהיו בעלי תו תקן.

3.2	התאמה לתנאים

הלוחות יתאימו לתנאים כדלקמן:

3.2.1	מתח 400 וולט.

3.2.2	פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט בתוכניות.

3.23	מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצויין בתוכניות.

3.2.4	טמפרטורת הסביבה  º50 + º5-.

3.2.5	לחות יחסית: עד 60%.

3.2.6	אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של 65º C. (הטמפרטורה החזויה בחלל הפנימי של הלוח).

3.3	מבנים ללוחות חשמל

3.3.1	מבנים ללוחות החשמל יהיו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור.

3.3.2	כל הלוחות יצויידו בפנלים פנימיים ודלתות אטומות.

3.3.3	אטימות הלוחות תהיה IP54 אלא אם נדרש מפורשות אחרת.

3.3.4	נעילת הדלתות תהיה עם ידית מרכזית ומוטות נעילה המצויידים בקצוות בגלגלים.

3.3.5	יאושרו מבנים מתוצרת תמח"ש או מפעל ייצור מבנים יעודיים ללוחות חשמל בעל יכולת הצגת חישובי כוחות דינמיים, מפרטי צבע וכו.

3.4	מקום שמור בלוחות

בכל לוח ישמר מרחב של כ- 30% להתקנת ציוד מיתוג נוסף בעתיד.

כמו כן, יש לדאוג למרחב שמור לכניסה וחיבור כבלים נוספים בהתאם.

3.5	כללים לתכנון המבנים ללוחות

3.5.1	מיקום הציוד בתוך חלל הלוח יאפשר גישה נוחה לתחזוקה (חיזוק ברגים) לכל בורג הן בציוד והן בפסי הצבירה של הלוח.

3.5.2	בלוח תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי צבירה ואביזרי כח להגנה בפני קשתות, שריפה וכו'. בין סוגי האביזרים של סוגי מתחים שונים תותקן מחיצה מלאה.

3.5.3	בתא הכניסה ללוח, על גבי הצד הפנימי של הלוח, יורכב נרתיק קשיח שבו יוכנסו התוכניות השייכות ללוח.

על גבי דלת תא זה יהיה שלט "תיק תוכניות נמצא מאחורי דלת זו".

3.5.4	בנית הלוחות תאפשר תמיד בדיקה תרמוגרפית פשוטה בכל נקודות החיבור של הציוד, פ"צ, מהדקים וכו'.

3.5.5	כל לוחות החשמל יבנו משני שדות: שדה חיוני תמיד בצד הימני של הלוח ושדה בלתי חיוני תמיד בצד השמאלי של הלוח.
אם קיים גם שדה UPS הוא תמיד יהיה מצד ימין של השדה החיוני.

3.6	הכנות לגילוי וכיבוי אש בלוחות

בכל לוח יש לבצע הכנות למערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית.

ההכנה תכלול הכנת פתח של כ-12x12 ס"מ עבור גלאי אש ועשן ופתח של כ-3x3 ס"מ עבור צינור גז כבוי. הפתחים יסגרו ע"י פלטות פח אשר יהיו ניתנות לפירוק מלמעלה. הפלטות תהיינה עם צירים. ביצוע ההכנות הנ"ל יש לתאם עם המבצע של מערכת גלוי אש ועשן בבנין.

3.7	כניסת כבלים ללוח

3.71	כניסת כבלי המעגלים וכבלי הפיקוד ללוחות תבוצע דרך פלטות עם אטמים כדוגמת תוצרת RITTAL.

כמות האטמים תהיה לפי כמות הכבלים ועוד 25% אטמים שמורים.

3.7.2	הכבלים בחתכים גדולים יותר יוכנסו ללוח דרך פלטות של RITTAL 
עם פטמות כניסה בקוטר גדול יותר, המתאים לקוטר הכבלים.

3.8	מהדקים

3.8.1	ככלל כל חיבורי הכבלים והגידים אל הציוד יבוצעו דרך מהדקים עד לחתך של 50 ממ"ר.

3.8.2	כבלים וגידים בחתך מ-70 ממ"ר ומעלה יחוברו ישירות למפסיקים/ציוד בלוח ללא מהדקים.

3.8.3	מהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפירוק כל אחד בנפרד (ללא צורך בפירוק מהדקים סמוכים). החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, כסף או אבץ (ולא על ידי בורג) כדי לשמור על שלמות הגיד.

3.8.4	המהדקים יהיו עם סימניות אוריגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר המהדק.

3.8.5	המהדקים יתאימו לחיווט גידים 4 ממ"ר לפחות.

3.8.6	מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או פתיחתם.

3.8.7	המההדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אליהם.

3.8.8	מהדקים המותרים לשימוש  יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: "פניקס", "ווילנד", "ווידמולר", "וואגו" או ש"ע מאושר מראש.

3.9	הכנות למערכת בקרה מרכזית

בכל לוח יתוכנן פס מהדקים מחוברים למגעים "יבשים" N.O. לצורך חווי תקלות, מצב מפסקים וכד' (לפי הנחיות ספציפיות לכל פרויקט).

3.10	גידים

3.10.1	כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על זיהויים (בנוסף לסימונים בקצותיהם).

3.10.2	הגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורת העבודה של 90º C.

3.10.3	שטח החתך המינימלי יהיה 1.5 ממ"ר.

3.10.4	במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן.

3.10.5	החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות מיוחדות המתאימות לציוד (שרוולי לחיצה, נעלי כבל), אשר יורכבו על ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים.

3.11	שילוט וסימון

3.11.1	שלטי סימון יהיו כתובים בעברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ בקליט ובצבעים לפי הנחיות המפקח.

3.11.2	שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים.

3.11.3	כל אביזר בלוח יזוהה על יד שלט סימון נפרד מסנדוויץ, כולל תפקוד האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וגם לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

3.11.4	לכל שדה בלוח בחלקו העליון יותקן שלט סנדביץ 10x10 ס"מ ובו ייחרט שם ומס' הלוח, שם ומס' הלוח המזין, מס' המעגל המזין, סוג וחתך כבל ההזנה. בשדה חיוני השלט יהיה אדום, בשדה בלתי חיוני השלט יהיה שחור, בשדה UPS השלט יהיה כחול.

3.11.5	נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט זה להבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

3.11.6	צבעי השילוט יהיו תואמים לסטנדרט של המזמין.

3.11.7	קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו בשתי קצוות הכבל בטבעת פלסטית המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה המסומן בתוכניות החיבורים. כל מוליך פיקוד יסומן במספר/סימן ייחודי בשני קצותיו, כך שכל המוליכים, השייכים לאותו המעגל,  מסומנים בסימן זהה מחד, מאידך לא יהיה סימן כזה למוליכים במעגלים אחרים.

3.11.8	סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא יתאים למסומן בתוכניות החיבורים.

3.11.9	יש למספר קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות.

3.11.10	מצב המפסקים הראשיים (חברת החשמל, גנרטורים, עוקף) יסומן על ידי מנורת סימון מולטילד.

3.12	ברגים

כל הברגים, אומים ודיסקיות, שיותקנו בלוחות יהיו מצופים קדמיום. באזורים קורוזיביים יש להשתמש בציוד מפלדלת אל חלד.

3.13	ציוד

3.13.1	כללי

כל הציוד שיתוכנן ויותקן בלוחות יהיה ככל האפשר מתוצרת אחידה ויהיה בעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: UL, I.E.C., VDE זאת בנוסף לתקן ישראלי אם קיים לגבי הציוד הספציפי. הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 500 וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח 250 וולט לפחות.

3.13.2	מא"זים

כושר הניתוק המינימלי של המא"זים יהיה 10 ק"א עפ"י תקן IEC898. בכל מקרה יותאמו המא"זים לזרמי הקצר הצפויים בלוח.

המא"זים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

, “ABB” F&G , “K.M.” ,“M.G. ,” "סימנס", "לגרנד".

3.13.3	מאמ"תים

כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק לפי זרם קצר הצפוי בלוח ויעמדו בקריטריון Icu=Ics . מאמ"תים מזרם 800 א' ומעלה יהיו מסוג נשלפים עם עגלה ותריסי בטיחות אוטומטיים. המאמ"תים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:,“ABB”  “K.M.” ,“M.G.” , "סימנס",  "לגרנד".

3.13.4	ממסרי זליגה (פחת)

ממסרי הזליגה יהיו מטיפוס “A” ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

, “ABB” F&G , “K.M.” ,“M.G. ,” "סימנס", "לגרנד".

3.13.5	מגענים

המגענים יתאימו למשטר העבודה הנדרש ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:"טלמכניק", “ABB”, "סימנס", “K.M.”.

3.13.6	ממסרי פיקוד

כל ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים בעלי מגעים מחליפים לזרם 10A.

כמות המגעים תכלול מגע שמור אחד לפחות.

הממסרים יכללו לחצן אילוץ ונורית “LED” לסימון מתח לסליל.

הממסרים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

"איזומי", "אומרון", "פינדר".

3.13.7	מנורות סימון

כל מנורות הסימון יהיו בקוטר 22.5 מ"מ עם עדשות צבעוניות ועם נורות מסוג "מולטילד" למתחים שונים (24 וולט, 48 וולט, 110 וולט, 230 וולט לפי הצורך).

מיקום מנורות הסימון יהיה תמיד בתא העליון של הלוח.

מנורות הסימון יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

"טלמכניק", "איזומי", "אלן ברדלי", “K.M.”.

אין להתקין בשום אופן מנורות סימון מודולריות.

3.13.8	מ"ז מחליפים בעומס

לכל שדה חיוני בלוח יתוכנן מ"ז מחליף ידני בעומס (עם מצב אפס) שיאפשר העברת ההזנה לשדה החיוני משדה לא חיוני המקומי, במקרה של כשל בהזנה החיונית. במצב רגיל כאשר מ"ז המחליף נמצא במצב חיוני תדלק מנורת סימון מולטילד ירוקה בחזית הלוח, במצב שמ"ז הנ"ל יימצא במצב הבלתי חיוני (כלומר שהשדה החיוני יוזן משדה בלתי חיוני) תתקבל התראה חזותית מהבהבת (מנורת סימון מולטילד בצבע אדום) בלוח עם שילוט ברור, וכן התראה קולית (בעוצמה נמוכה) במקום נוסף. במקרה שקיים בלוח גם שדה UPS, יותקן מ"ז מחליף נוסף (3 או 4 קטבים) שיאפשר הזנת שדה ה-UPS מהשדה החיוני, עם מנורות

סימון והתראות מתאימות כמתואר לעיל לגבי הזנות חיוני/בלתי חיוני. מפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מתוצרת אחת מהחברות הבאות:

“ABB”, "סוקומק", "טכנו-אלקטריק".

3.13.9	מכשירי מדידה

רבי מודדים דיגיטליים יהיו בעלי 3 תצוגות לפחות, עם קריאות בכל פאזה של: זרם, מתח, הספק (אקטיבי וריאקטיבי), אנרגיה, תדר, כופל הספק, שיא ביקוש לזרם.

אם יידרש, רבי מודדים יהיו בעלי תכונות נוספות כמו: ניתוחי הרמוניה, יציאות וכניסות דיגיטליות ואנלוגיות ועוד.

מכשירי המדידה הדיגיטליים יהיו מתוצרת “SATEC” .

מכשירי המדידה האנלוגיים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

"ארדו", “GANZ”, “IME”, “SACI”.

כל מכשירי המדידה יהיו מצוידים ביציאות תקשורת מחשבים להתחברות למערכת בקרת מבנה.

3.13.10	מערכת החלפה אוטומטית "חיוני – בלתי חיוני"

מערכות החלפה אוטומטית בין הזנה חיונית לבלתי חיונית תבוצענה באופן הבא:

- באמצעות מגענים (4 קוטבים או 3 קוטבים) עם חיגורים חשמליים ומכניים.

- באמצעות מ"ז ממונעים (4 קוטבים או 3 קוטבים) מסוג Plug In  או נשלפים לפי הצורך, המפסקים הממונעים יכללו מנגנון הפעלה ידני פשוט בחזית המפסקים למקרה של תקלה במערכות האוטומטיות.

בקרה הפיקוד להחלפה אוטומטית יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

"אמדר", הנדסת הינע".

3.13.11	שנאים מבדלים

שנאים מבדלים לשימושים שונים יישאו תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי מוכר (UL, VDE, I.E.C.).

3.13.12 שנאים רפואיים ואיזומטרים

שנאים לרשת צפה

- השנאים לרשת צפה יישאו תו תקן בינלאומי מתאים לאתרים רפואיים, ויתאימו לדרישת תקנות החשמל לאתרים רפואיים מהדורה אחרונה.

- כל השנאים הנ"ל יאופיינו בזרם הפעלה נמוך עד 8xIn וברמת רעש נמוכה מ- 35dbA.

- השנאים יהיו מסוג חד מופעי מתוצרת ‘BENDER” או ש"ע.

- לכל שנאי רשת צפה יותקן משטח בידוד וממסר הגנה בפני עומסי יתר וטמפרטורת יתר משולבים במשגוח רמת בידוד מתוצרת ‘BENDER” או ש"ע.

- תאי השנאים יכללו מערכות אוורור טבעיות או מאולצות למניעת חימום הלוח.

משגוחי בידוד, ממסרי הגנה לעומס יתר ויח' התראה מרחוק

- משגוחי הבידוד וממסרי הגנה לעומס יתר יהיו מתוצרת “BENDER”,

דגם  107TD47,  או IM427P או IR425 בהתאם לצורך.

- יח' התראה לעומס יתר, עומס יתר קריטי ולתקלת בידוד יהיו מתוצרת

“BENDER” , דגם “MBA” (תה"ט) או ש"ע.

- יחידת ההתראות למערכות הזינה הנ"ל בעמדת האחות תהיה מתוצרת

“BENDER”, דגם “MMK47” (תה"ט) או ש"ע.

3.14	מערכות קבלים לשיפור כופל הספק

3.14.1	הקבלים יהיו עם מערכת פריקה עצמית למתח 460 וולט תלת פאזי לפחות, עמידים בתופעות הרמוניות, עם מעטפה מתכתית. הקבלים יותאמו לזרמי הקצר הצפויים בלוח. הקבלים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: “AEG”, "רודרשטיין", "סימנס", "סירקוטור", DUCATI .

3.14.2	בקרי כופל הספק יהיו אוטומטיים לכמות דרגות המוגדרת, עם ניטור הרמוניות, ללא צורך בכיוונים כלשהם (זיהוי אוטומטי של הקבלים) ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: “AEG”, "רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור".

3.14.6	כל המגענים שייעשה בהם שימוש לקבלים יהיו מסוג המיוצרים במיוחד לקבלים ועם נגדים או סלילים, ויתאימו לזרמי התנעת קבלים של  In X 1.6   לפחות.

המגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: “ABB” , "K.M.”, “TM”.

3.15	תוכניות וביצוע הלוחות

על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המפורטים להלן:

3.15.1	תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה עם כל מכשירי המיתוג והמדידה.

3.15.2	תכנית חד קווית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד.

3.15.3	שרטוט עקרוני של מסגרות הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט על חזית הלוח עם דלתות וללא דלתות וחתך הלוח וגג הלוח.

3.15.4	תוכניות פיקוד מפורטות לכל מערכת האוטומציה וכו', כולל דגמי ציוד.

3.15.5	הסבר טכני מפורט והוראות שימוש של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה.

3.15.6	לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים שחובת המצאתם חלה על המזמין.

3.15.7	 מפרטי ייצור מלאים של הלוח.

3.16	בדיקת הלוחות במפעל

3.16.1	בגמר יצור הלוחות, על היצרן להזמין את המתכנן, נציג המזמין והמפקח לבדיקת הלוחות במפעל היצרן. לאחר הבדיקה הנ"ל הלוחות ייבדקו במפעל היצרן גם ע"י מהנדס בודק בעל רישיון מתאים והמאושר מראש ע"י המפקח.

לא יסופק לאתר לוח שלא נבדק במפעל היצרן כאמור לעיל.

3.16.2	בדיקת לוחות פיקוד תכלול ביצוע סימולציה של המערכות המפוקדות שתוכן מראש ע"י היצרן.

פרק 4 -	כבלים, מוליכים וסימון

4.1	פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול מנחושת, חסיני אש מסוג F.R לפי תקן IEEE383 עם הטבעה כל 1 מ' מאורכם.

4.2	עפ"י התקנות כל קווי זינת חשמל באתרי שימוש 2 יהיו מסוג כבלים "נטולי הלוגן" (HF), חסיני אש מסוג “NHXHX”.

4.3	כבלים מותקנים על סולמות ובקטעים אנכיים של תעלות, יחוזקו באמצעות חיזוקים כדוגמת "אטקה" ("פוש-פושים"). כבלים בקוטר 35 מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל ויחוזקו במרחק של 10 ס"מ בינהם (ציר לציר).

4.4	המוליכים בכבלים בחתך מעל 6 ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד.

על כל נעלי כבל יולבשו שרוולים מתכווצים בצבעים שונים. לא יותר בידוד נעלי כבל ע"י סרט בידוד.

4.5	מקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים בחתך מ-16 ממ"ר ומעלה יותקן שרוול מתפצל (כפפה).

4.6	כל הכבלים שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' (ללא יוצא מהכלל) יסומנו כל 3 מ' מאורכם, בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני הצדדים. הסימון יהיה באמצעות שלט סנדביץ בקליט קשיח, כתב לבן על רקע שחור ובו ייחרט מתח, מספר המעגל, מקור ההזנה וייעוד הכבל. השלט יחוזק לכבל עם חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל.

פרק 5 -	סולמות ותעלות הכבלים

5.1	סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים כדוגמת תוצרת “THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX”, או ש"ע. חיבור כל האלמנטים של סולם או תעלה יבוצע על ידי ברגים.

5.2	תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר 4 מ"מ ומגולוונות בגילוון חם. חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה.

5.3	אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות רשת יהיו מסוג קונזולות ויהיו מקוריים של היצרן. (לא תותר תליה באמצעות מוטות הברגה).

5.4	כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים יהיו מגולוונים בגילוון חם או מצופים קדמיום.

5.5	לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של התעלות/סולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמסה של 50% מכושר הקיבולת של כל תעלה. אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות כבלים מעבר לקריטריון זה.

פרק 6 - אטימת מעברי כבלים

6.1	על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו', וזאת לאחר גמר עבודתו. האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלסטיים כדוגמת  “FLAMMASTIK”.

6.2	איטום כל הפתחים והמעברים הנ"ל יימדד בכתב הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל כולל גם את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ הבטיחות.

פרק 7- עבודות מתח גבוה

תוכן העניינים

א.    דרישות טכניות – כללי

ב.    לוחות מתח גבוה

ג.     שנאי יצוק 2,000 קוו"א

ד.    מגיני ברק

ה.    כבלי מתח גבוה

ו.     סגירות סופיות

ז.     הארקות

    - דרישות טכניות – כללי

כל הציוד יעמוד בדרישות הטכניות כמפורט להלן:
מתח עבודה מקסימלי					KV24

מתח עבודה נומינלי					V22K

תדירות							c.p.s. 50

עמידה בבדיקת מתח יתר למשך דקה			KV50

עמידה בבדיקת הלם (PEAK) למשך USEC1/50		5KV12

כושר הולכה של פסי צבירה				A630

הספק קצר בכניסה (ב- KV22)				MVA500

סוג מבנה מיועד להתקנה פנימית, תאים עשויים מתכת 
כניסה ויציאות כבלי מ.ג.					מלמטה

גישה לציוד						מלפנים בלבד

גישה לחיבור ופסי צבירה					מלפנים בלבד

אופן התקנה						על הרצפה

מתח פיקוד __________ c.p.s.50   A.C.________	V220

ב.	לוחות מתח גבוה

מפרט טכני ללוחות מתח גבוה קומפקטים אטומים למתח עד24kV  ולזרם עד 630A

תקנים ובדיקות

כל הציוד, החומרים, המכשירים והאביזרים חייבים להיות מותאמים לדרישות והתקנים האחרונים של IEC.

דרישות טכניות ובדיקות שאינם מפורטים או מכוסים לפי הסטנדרטים של IEC  חייבים להיות מבוצעים לפי הסטנדרטים הרשמיים של ארץ היצרן. כל הסטנדרטים חייבים להיות רשומים ע"י המציע.

כל הציוד, מכשירי הפיקוד וכו' חייבים להיות מאושרים ע"י חברת החשמל כציוד ומכשירים בודדים ולאחר ההרכבה כמתקן גמור.

התאים הקומפקטיים ב- SF6  בנויים למתח עבודה של  24KV ויהיו בעלי תעודת בדיקה סדרתית, אותה יש לצרף עם אספקת הציוד.

הלוח וחלקיו השונים עומדים בתקנים הבאים:

Switchgear    	      	IEC\EN Standard     	VDE Standard

60 694                	0670-1000

62 271-200            	0671-200

Switching devices

62 271-100            	0671-100

62 271-102            	0671-102

60 265-1                	0670-301

62 271-105            	0671-105

Voltage detection

Systems     		61 243-5              	0682-415

HV HRC fuses       	60 282-1               	0670-4

60 787                	0670-402

Surge arresters    	60 099                	0675

Degree of

Protection         	60 529                	0470-1

Insulation         	60 071                	0111

Instr.transformers 	60 044-1              	0414-44-1

60 044-2              	0414-44-2

60 044-3              	0414-44-3

SF6                		60 376                	0373-1

Installation       	61 936-1              	0101

Operation              	EN 50 110             	0105-100

תאור טכני מיוחד של התאים למתח גבוה

מפרט זה מתייחס לאספקת לוח חשמל מ"ג קומפקטי GIS מבודד בגז SF6 KV 24. הובלתו והתקנתו המכאנית באתר. הלוח בנוי מתאים קומפקטיים כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות.

הלוח יאופיין עפ"י הנתונים הבאים:

- הלוח יהיה נטול אחזקה למשך כל חייו

- בלתי תלוי בהשפעות הסביבה והאקלים ללא צורך בגופי חימום.

- לא יהיו עבודות גז בשטח כתוצאה מפירוק או הוספת תאים.

- מיכלי הגז יהיו עשויים מנירוסטה ואטומים הרמטית לכל עמודה בנפרד.

- לא יהיו מעברי גומיות ביציאות\כניסות למיכלי הגז.

- מפסקי הזרם יהיו בוואקום

- סופיות הכבל יהיו מסוג שקע- תקע אטומים לחלוטין ובלתי תלויים בתנאי הסביבה.

- מאפייני הבידוד של הגז יישארו קבועים למשך כל חיי ההפעלה.

- משני המתח יהיו מסוג שקע-תקע (Plug-In) אטומים המורכבים במעטה מתכת ויהוו חלק אינטגראלי מהתא ללא תוספת עמודה.

- תהיה גישה בטוחה למנגנון המכאני החיצוני בזמן פעולה.

- תהייה אפשרות להרחבת הלוח משני צידיו.

הלוח יכלול את כל החגורים המכניים הדרושים להבטחת הבטיחות בהפעלת הציוד ולמניעת הפעלה לא נכונה ועל פי דרישות חברת החשמל הישראלית.

אחרי התקנת התאים וחיבורם החשמלי, יפעיל ספק הלוח בהפעלה ראשונה עם מתח את כל המרכיבים של התאים ואת ממסר ההגנה.

דרישות טכניות ללוח GIS קומפקטי

כללי

הלוח יהיה תלת-פאזי Gas Insulated System (GIS)  כדוגמת דגם 8DH10 של סימנס, שעבר בדיקות טיפוס (TTA) Type Tested Assembled.

הלוחות יעמדו בתקן IEC 62271-200 ויהיו מסוג PM (Partition Metal). הפסד זמינות השירות יהיה בקטגורית  LSC 2B ובסיווג קשת פנימית IAC A FLR 21 kA, 1s.

הטיפוסים האפשריים הם:

- עמודת מפסק זרם עם מזב"ק

- עמודת מפסק זרם עם מזב"ק כולל משני מתח אינטגראלי TTA.

- עמודת מפסק בעומס עבור רשת טבעתית

- עמודת מפסק בעומס עבור שנאים

- עמודת מפסק בעומס עם נתיכים מ.ג HRC

- עמודת מדידה עם משני זרם ומשני מתח

- עמודת מקשר פסי צבירה

מבנה הלוח

כל הלוח יתוכנן כבטוח למגע, כולל תא פסי הצבירה ותא חיבורי הכבלים. הלוח יהיה מיוצר באופן כזה שלא יידרשו עבודות גז בשטח באף מקרה או בכל סוג של עבודה בשטח למשך כל חיי פעולתו.

הלוח מסוג קומפקטי להתקנה פנימית, לעבודה במתח 24kV , בעל מבנה מודולרי. התאים הם תאים בודדים מדגם Extendable ניתנים להרחבה משני צידיו בכל שלב ע"י שימוש בפסי צבירה אוריגינליים של היצרן. הלוח חייב לאפשר הרחבה משני צידיו. ניתן יהיה להחליף תא מתוך מסדר קיים ללא הזזת התאים השכנים.

הלוח בנוי לעמידה חופשית , ללא תמיכות נוספות . בחלקו התחתון ישנו בסיס המאפשר העמדתו על רצפת בטון, כניסת הכבלים היא מלמטה בלבד.

הלוח בנוי לגישה מהחזית בלבד ועומד צמוד לקיר בחלקו האחורי.

פסי הצבירה הם מבודדים באמצעות בידוד סיליקון וממוקמים בתא נפרד בחלקו התחתון של התא, הפסים למתח עבודה של KV 24 ולזרם נומינלי של630A  או 1250A (אופציה).

מערכת המיתוג תופעל ללא אטמים למיכלי הגז ותהיה מרותכת ע"י מפוח מתכת המאפשר את מעבר פעולת המיתוג לתוך מיכל הגז.

מדידת הלחץ תהיה בלתי מושפעת מטמפ' חיצונית ותמדוד את לחץ הגז ללא חדירה אל המיכל.

שלשת חיבורי הכבל צריכים להיות מסודרים אופקית זה לצד זה באותו גובה לאפשר גישה קלה מלפנים.

על חזית הלוח יש תרשים סינופטי בר-קיימא של המערך החד – קווי , משולב בסימן מצב המפסקים (סכמה מימיק).

ציוד המיתוג , מפסקי/מנתקי הארקה  נתונים בתוך מיכל אטום מלא בגז SF6. המיכל עשוי מפלדת נירוסטה בעובי 2 מ"מ לפחות , והם ברמת אטימות של

Sealed for live System לפי תקן IEC56.

לחץ הגז במיכל לא יעלה על Bars  1.5 (יחסי) ויבטיח 30 שנות עבודה לפחות.

כל תא בנפרד מצויד במראה מצב לחץ גז עצמאי בעל יכולת קיזוז אוטומטית לשינויים בטמפרטורת הגז.

מדיד לחץ הגז מצויד במגעי עזר חשמליים לקבלת אינדיקציה למצב הגז.

כל המכלולים , הם נטולי אחזקה Maintenance Free  , למשך כל חיי הלוח .

כל תא מצויד בשסתום בטחון ובתעלת זרימה לגזים , כך שבמקרה של עליית

לחץ מסוכנת של גז במיכל , ישנה ממבראנה לשחרור לחץ לכוון תחתית הלוח .

בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל .

1.	תא מפסק זרם אוטומטי דגם LS כניסה או יציאה הכולל:

1.1	מזב"ק – 630A (מפסיק זרם אוטומטי בוואקום) מותקן בתוך מיכל נירוסטה מלא בגז SF-6  " אטום לכל החיים".

1.2	מפסק בעומס סיבובי טורי, משולב במקצר הארקה . ניתן לנתק ולחבר המנתק בעומס מלא (להארקה ולעומס)

1.3	ניתן להוסיף כולאי ברק (המאושרים ע"י חח"י) המתאימים ללוח קומפקטי, (בהתאם לסכימה החשמלית) ללא שינוי עומק הכיסוי הקדמי.

1.4	מראה מצב מפסק/ מנתק/ מזב"ק .

1.5	חגורים מכאניים המונעים פעולה לא נכונה

1.6	מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג שקע-תקע אטומים , כדוגמת רייקם ו/או "אלסטימולד" , לזרם עד 630A .

1.7	חגור כפול בין מקצר הארקה לתא יציאת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה       לפתוח את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה .

1.8	ממסרי הגנה ומשני זרם, מותאמים לדרישות חח"י ו/או הדרישות לכיול הזרם .

1.9	התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה .

1.10	מראה מצב מכני למפסק .

  - מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה מהיר .

(QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM) , משולב עם המפסק בעומס .

1.12	מנוע חשמלי לדריכת קפיץ לסגירת ופתיחת המזב"ק .

1.13	מנוע חשמלי לסגירת ופתיחת מנתק הארקה (אופציה) .

1.14	סליל הפסקה למזב"ק במתח פיקוד שיקבע ע"י המהנדס .

  - ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה .

  - בתאים עם מפסק זרם  LST - יציאות לשנאים יותקן מפסק זרם סיבובי טבעתי לניתוק / קצר עם מנגנון מכני בעל שלשה מצבים – מופסק/מחובר/מאורק

תא מגשר דגם LT1 (CB)  Bus sectionalizer panel הכולל:

1.17   מזב"ק – 630A (מפסיק זרם אוטומטי בוואקום) מותקן בתוך מיכל  נירוסטה מלא בגז SF-6  " אטום לכל החיים".

1.18  מפסק בעומס סיבובי טורי, משולב במקצר הארקה . ניתן יהיה לנתק  ולחבר  את המנתק בעומס מלא

1.19  תא פסי צבירה אינטגרלי כניסה ויציאה לגישור  התאים האחרים של הלוח

1.20  מראה מצב מפסק/ מנתק/מאורק.

1.21  חיגורים מכניים .

1.22  מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג שקע-תקע , כדוגמת רייקם ו/או

"אלסטימולד" , לזרם עד 630A .

1.23	חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא יציאת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר  ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה .

1.24  התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה  התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה .

1.25  מראה מצב מכני למפסק .

1.26 מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה מהיר .  
(QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM) , משולב עם המפסק בעומס .

1.27   מנוע חשמלי לדריכת קפיץ לסגירת ופתיחת המזב"ק .

1.28   סליל הפסקה למנתק במתח פיקוד 230vac

1.29  ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה

2.	תא מפסק בעומס דגם  RK :

2.1	מפסק בעומס סיבובי – 630A  משולב עם מקצר הארקה מותקן בתוך מיכל  נירוסטה מלא  בגז SF-6  "אטום לכל החיים".

2.2	מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה / מהיר משולב עם המפסק בעומס . (QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM)

2.3	מראה מצב מפסק / מנתק .

2.4	חגורים מכאניים המונעים פעולה לא נכונה.

2.5	ניתן יהיה להוסיף כולאי ברק  (המאושרים ע"י חח"י) , המתאימים ללוח קומפקטי, (בהתאם לסכימה החשמלית) ללא שינוי עומק 	הכיסוי הקדמי.

2.6	מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג אטום, כדוגמת רייקם ו/או 	"אלסטימולד", לזרם עד 630A, עם אפשרות לחיבור כולאי ברק שיפורטו 	בהמשך.

2.7	חגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים , כך שלא ניתן יהיה

לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה .

2.8	התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה 	התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה של קווי הזנה ומתקן  למנעול נפרד על מנתק בעומס.

2.9	מראה מצב מכני למנתק בעומס ומנתק הארקה.

2.10	מנוע חשמלי לסגירת ופתיחת המפסק בעומס (אופציה)

2.11	מערכת זיהוי קצר לאדמה ב- 3 כבלים חד גידים מ.ג. מדגם ALPHA  (אופציה).

2.12	ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה.

מערכת גיבוי בחרום

מערכת גיבוי בחרום בזמן הפסקת מתח רשת חברת החשמל באמצעות UPS למתח VAC 230 בהספק 300VA כולל כל החיווט ליחידות ההגנה, מאז"ים מתאימים להגנות וכל חומרי העזר הדרושים להפעלה רציפה ומלאה של מערכות הפיקוד למשך זמן של כ15 דקות.

ממסרי הגנה משניים (Numerical Protection Relays)

מערכת ההגנות המשניות תהיה מבוססת על מיקרו-פרוססור. מתח הזנה100-240Vac  או 24-250Vdc  . לממסר ההגנה יהיה שלוש כניסות זרם 1 או 5 אמפר משלושה שנאי הזרם המותקנים בתא המיועד. הממסר מתאים לעבודה בתנאי סביבה C250- עד C+700  ובלחות סביבה של עד 95%. למערכת ההגנה ישנה עקומת זרם/זמן המורכבת מ: תרמית, מגנטית מושהית, מגנטית מיידית וזליגה. מערכת ההגנות מסדרת SIPROTEC של SIEMENS. המערכות יותקנו על דלת תא מתח נמוך של המפסק.

תאור פונקציות ההגנה

- הגנה תרמית ANSI - 49

צורת ההגנה הינה תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. תחום כיול זרם:  IN 0.4-2.0 ובמדרגות כיול של 0.01 בין דרגה לדרגה. השהייה: קבוע זמן שווה 30 דקות בעומס 125%. בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל.

- הגנה מגנטית  ANSI - 50-51

הגנה זו כוללת שתי אפשרויות: 50- זמן קבוע, 51- ע"פ עקומות כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות לשני כיולים עקומה אחת עם השהיית זמן והשנייה מיידית.

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה)  כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1

כיול זמן: מיידי או בתחום  0- 60 שניות

תחום כיול דרגה שנייה מידי: כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1 כיול זמן: מיידי

או בתחום  0-60 שניות בדרגות של 0.01

- הגנת פחת  ANSI - 50N/51N

הגנה זו זהה להגנה 50/51 הקודמת וניתנת לכיול באותם תחומים של ערכים.

הגנה מפני חוסר/היפוך תאור פונקציות ההגנה

- הגנה תרמית ANSI - 49

צורת ההגנה הנה תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. תחום כיול זרם:  IN 0.4-2.0 ובמדרגות כיול של 0.01 בין דרגה לדרגה. השהייה: קבוע זמן שווה 30 דקות בעומס 125%. בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל.

- הגנה מגנטית  ANSI - 50-51  הגנה זו כוללת שתי אפשרויות: 50- זמו קבוע, 51- ע"פ עקומות כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות לשני כיולים עקומה אחת עם השהיית זמן והשנייה מיידית.

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה)  כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של  0.1

כיול זמן: מיידי או בתחום  0- 60 שניות

תחום כיול דרגה שנייה מידי: כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1 כיול זמן: מיידי

או בתחום  0-60 שניות בדרגות של 0.01

- הגנת זליגה  ANSI - 50N/51N

הגנה זו זהה להגנה 50/51 הקודמת וניתנת לכיול באותם תחומים של ערכים.

- הגנה מפני חוסר/היפוך/איזון  ANSI-46

הגנה זו כוללת שתי עקומות עקומה אחת עם השהיית

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה) כיול זרם: I2  מ- 8% - 80% מהזרם

הנומינלי In.

בדרגות של 1% וזמן 0-60 שניות

תחום כיול דרגה שנייה מידית: תחום כיול זהה לדרגה הראשונה.

הגנת זליגה כיוונית  (וואט מטרית)  ANSI-67N

זרם נומינלי בכניסה A1 רגישות כיוון זרם (בראשוני) 2:6 מתח V2-20 יחידת ההגנה הוואט מטרית מדגם המאושר ע"י חברת החשמל הישראלית

בנוסף להגנות יכלול הממסר את הנ"ל:

יציאת תקשורת בממשקים /RS232/Fiber Optic485 RS  בפרוטוקול  תקשורת

ODBUS RTU/ASCII PROFIBUS-DP/  להעברת נתוני מדידה והגנה למחשב מרכזי.

תצוגת מדידות של זרם עבודה בשלושת הפאזות, התקלה בכל אחת משלושת הפאזות ומד עומס הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/זליגה וכו' בעזרת מנורה והודעת טקסט, חיווי לתקלה פנימית בממסר, ארבע יציאות לוגיות.אפשרות לתוספת כניסות/יציאות לצורך ביצוע סלקטיביות לוגית בין  מספר מכשירים.

- משנה זרם טבעתיים

משנה הזרם, (XXX/5/5A) מתאים למתח העבודה בלוח.

סליל למדידה:	Class 1, 3VA סליל להגנה: 	10P10 , 5VA

- משנה מתח למדידה

יהיה בהתאם לתקן IEC 60 044-2

שלשה משני-מתח חד פאזיים למתח עבודה  22/√3 : (0.11/√3 : 0.1/3) kV

בהספק 15VA Class 0.5 למתח בידוד 24kV מיועד לעליית מתח 1.9Un למשך

8 שעות, מתח אימפולס 125kV. משני המתח יחוברו ישירות למערכת פסי הצבירה הראשית של תא המפסק בצד הראשוני ובצד המשני ויחוברו לממסר ההגנה הוואט מטרית ולמע' המדידה עם מא"ז מתאים. משני-המתח יהיו יחידה אינטגראלית בתא המפסק  מדגם: 4MT3  תוצרת SIEMENS.

ספר המערכת

עם אספקת הלוח ימסור הקבלן תיעוד מלא ומעודכן של הלוח , הכולל:

- הוראות תפעול של הלוח , בעברית .

- חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח .

- צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן .

- שרטוטי פיקוד מקוריים של יצרן הלוח .

- אוסף התוכניות, מעודכן AS-MADE .

- חוברות המכשירים המקוריות של היצרן.

- RELAY SETTING DATE , PROTECTION LAYOUTS

- RELAY TESTING,

ג.	שנאי יצוק 1,250 קוו"א

השנאי יהיה מדגם יצוק בהתאם לתקנים IEC726,  42523, DIN, 0532  VDE,

.IEC-76 ליפופי השנאם יהיו מנחושת, כאשר ליפופי מ"נ יהיו מנחושת שטוחה (FOIL) למניעת התפתחות כוחות ציריים במקרי קצר. הסלילים יבודדו באפוקסי יצוק בוואקום ומחוזק בסיבי זכוכית. השנאי יכלול את מערכת אוורור מאולץ, אשר תקנה לשנאי תוספת הספק של לפחות 40%, ולוח פיקוד להפעלת המאווררים.

להלן נתוני השנאי:

1.	נתונים טכניים

1.1	מתח כניסה 2.5%x2 - /+ 22.0 ק"ו.

1.2	מתח יציאה: 0.4/0.231 ק"ו.

1.3	מספר הפאזות – 3, תדירות 50 הרץ.

1.4	קבוצת חיבורים: 11 – DIN.

1.5	מתח קצר: 6% (75 מעלות צלסיוס).

1.6	הדקי מתח נמוך: יתאימו כולם לחיבור עד 8 כבלים 240+120x3 ממ"ר. הדקי נקודת הכוכב יוכלו לשאת עומס פאזי מלא של השנאי.

1.7	האיבודים יהיו בהתאם לתקן 42523 DIN ולא יעברו את הערכים הבאים:

הפסקי רי'ם 2,000 ווט.

הפסדי נחושת (עומס) – 10,600 ווט, נמדד ב- 75 מעלות צלסיוס.

1.8	רמת רעש: לא תעלה על (A) dB 61 (נמדד במרחק 1 מ').

1.9	רמת בידוד

בדיקת הלם 125 ק"ו.

בדיקה במתח יתר במשך דקה: 50 ק"ו בצד מ"ג: 3 ק"ו בצד מ"נ.

1.10	טמפרטורת סביבה: 40 מעלות צלסיוס מקסימום.

1.11	בידוד סלילים: מדרגה F/F (מ"נ/מ"ג).

2.	אביזרים והתקנים הכרחיים

2.1	הגנה נגד יתרת עומס: מורכבת ממערכת ממסרים וגששי טמפרטורה עם
3 גששים בכל סליל. למערכת ההגנה תהיה נקודת אתראה ב- 120 מעלות צלסיוס על התחממות יתר ופקודת הפסקה ב- 140 מעלות צלסיוס להתחממות עולה מעבר למותר. מערכת גששים שלישית מיועדת להפעלת מערכת האוורור.

2.2	טבלת נתונים

טבלת נתונים תהיה מותקנת באפן קבוע על מסגרת השנאי ותכלול את כל הפרטים כפי שנדרשים בתקן (6) 0532 – VDE ובהתאם להמלצות

726 IEC.

2.3	גלגלי הנעה

לשנאי יהיו גלגלי הנעה דו כיווניים.

המרחק בין צירי הגלגלים יהיה בהתאם לתקן 1,070 מ"מ.

3. 	סימון הדקים

ABC בצד מ"ג;  A.B.C.N בצד מ"נ.

4.	אישורים ובדיקות

הספק יציג אישור ממחלקת הרשת הארצית של חברת החשמל המתיר את השימוש בשנאי המוצע במתקני מתח גבוה בארץ.

לשנאי תצורף תעודת בדיקה הכוללת, בנוסף לבדיקות השגרה

(ROUTINE TEST), גם בדיקות רעש.

השנאי יסופק מתוך סדרת ייצור שעברה בדיקות טיפוס (TYPE TEST) בהתאם לתקן.

ד.	מגיני ברק

מגיני הברק יהיו מהדגם המתאים להתקנה פנימית וחיצונית ברמת בידוד N20 ומתח BIL125 ק"ו, כדוגמת דגם RDA 24 של רייקם או ש"ע מאושר.

ההתקנה תהיה לפי הורואת היצרן, תוך שמירת המרחקים בין נקודות החיבור והמוליכים, ובינם לאדמה בהתאם להמלצות היצרן.

יש להאריק את הכולאים עלפי דרישת היצרן ודרישות חברת החשמל. מגיני הברק ללוח קומפקטיים יותקנו בתוך ארגז משורין מאושר על ידי חברת החשמל או בסופיות כבל מתח גבוה ויחוברו ללוחות בהתאם להנחיות המתכנן.

מגיני הברק יאורקו בנפרד לפס השוואת פוטנציאלים כנדרש.

לקבלן ידוע, כי מחיר מגיני הברק כולל את כל העבודה והחומרים הדרושים להארקת המגינים, כנדרש על ידי היצרן וחברת החשמל.

ה.	כבלי מתח גבוה

קווי המתח הגבוה התת-קרקעיים יהיו ממוליכים חד גידיים מתוצרת יצרן מוכר. ייצור ובדיקת הכבל במפעל היצרן ייעשו עפ"י התקן הבין-לאומי 502 IEC במבדורתו העדכנית האחרונה.

הכבל יותאם למתח 30/18 ק"ו, מבנה הכבל ממרכזו יהיה בסדר הבא: מוליך מנחושת אלקטרוליטית, בחתך המצוין בכתב הכמויות, על המוליך שכבה של חצי מוליך, בידוד מפוליאתילן מוקרן (Cross Linked), שכבת סרט גרפית חצי מוליך, סיכוך עשוי סרט וחוטי נחושת בחתך מינימלי של 16 ממ"ר ומעטה עליון של PVC  בגוון  אדום עמיד בקרינת שמש ובחומצות.

הכבל יסופק על תופים מקוריים חזקים ושלמים. לתופים תימצד טבלת הזיהוי של הכבל בציון הנתונים: אורך, חתך, מתח, סוג, מספר התוף ומשקלו הכולל.

טרם אספקת הכבל לאתר, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תעודת הבדיקה של יצרן הכבל, על נתוניו הטכניים, כנדרש לעיל. אישור המפקח לכבל אינו משחרר אחיות הקבלן לכבל. אורכי הכבלים על התופים יהיו באורך המתאים לחיבור בין שתי נקודות חביור ייעודיות. לא יאושר ביצוע מופת חיבורי בכבלי המתח הגבוה.

עבודות הפרישה, ההנחה וההתקנה של הכבל ייעשו באופן מקצועי. טרם פרישת הכבל, על הקבלן לנקות את אזור תוואי העבודה מכל מכשול העשוי לפגוע בכבל או לגרום לפיתולו או כיפופו מתחת לרדיוס המותר – 15 פעם הקוטר.

קשירת הכבל בקצהו תעשה באמצעות גרב תקנית המחוברת בקצה אל וו משיכה, החופשי להתפתל סביב צירו, כדי למנוע העברת מומנט הפיתול לכבל,במהלך פרישתו מהתוף. פרישת הכבל מהתוף תעשה באמצעות מתקן חזק ויציב המותאם לרוחבו ומשקלו של התוף, והמאפשר גלגולו החופשי של התוף על צירו ללא סטיות ומכות.

לא יאושר שימשו בכלי מכני לא מבוקר העשוי להפעיל כח יתר במהלך פרישת הכבל בתוואי. משיכה ופרישת הכבל מהתוף בהפעלת כח יתר תחייב את הקבלן בהארכת תקופת האחריות לכבל בחמש שנים נוספות, החל מיום הכנסת הכבל לניצול תחת מתח.

הכבלים לא ייגררו על פני משטחים (אדמה, כבישים וכיו"ב), אלא על פני גלגלות המיועדות לקווים ישרים ולפינות. מספר הגלגלות וסוגן יהיה מספיק כדי למנוע שקיעת הכבל בין הגלגלות על פני המשטחים הנ"ל.

כח אדם ואמצעים שיעמדו לצורך ביצוע העבודה יהיו במספר מספיק כדי למנוע פגיעה ונזקים בכבל כאמור לעיל.

הכבלים החד גידיים יאוחדו בעזרת קשירה פלסטית לצורת משולש. במקומות גלויים הכבלים יחוזקו ויוצמדו בעזרת חבקים המיועדים לכך והתואמים לקוטר הכבל.

במקומות גלויים, הכבלים יוגנו בפני פגיעות מכניות באמצעות מכסי מגן או תעלות מתכת עד לגובה 2.5 מ' ממשטחי דריכה או נסיעה. לקבלן ידוע, כי הגנת הכבלים, כמפורט לעיל,  כלולה במחיר האספקה וההתקנה של הכבל. טרם וסמוך לכיסוי הכבלים, על הקבלן לבדוק בעזרת מגר 5000 וולט, לפחות, בין המוליך לסיכוך, על מנת לוודא, כי במהלך העבודה הכבל לא נפגע.

עם תום הכיסוי וההידוק של התעלו תיערך בדיקה חוזרת, כאמור לעיל, ובדיקה נופסת בין הסיכוך לאדמה באמצעות אלקטרודת אדמה תקנית על מנת לוודא, כי מעטה ה- PVC לא נפגע. קצוות הכבל ייאטמו מייד עם הנחת הכבל באמצעות כיפות מתכווצות עד לעשיית הסגירות הסופיות.

ו.	סגירות סופיות (ראשי כבל) מתח גבוה

הסגירות הסופיות יהיו מותאמות להתקנה חיצונית או פנימית על פי הנדרש. הסגירות הסופיות יהיו מתחצרת "רייקם" או "אלסטימולד", התואמים במדויק את נתוני הכבל: מתח הכבל, חתכו, סוגו, מבנהו וקוטר הבידוד של הכבל, עליו יותקנו הסגירות הסופיות.

להתקנה חיצונית הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות תוצרת "רייקם" דגם EPKT 5 צלחות.

להתקנה פנימית (חיבור גלוי בשנאים המותקנים בתוך מבנה, או בחיבור ללוחות מתח גבוה רגילים) הדגם יהיה זהה לנ"ל אך עם 2 צלחות בלבד, אלא אם כן נדרש אחרת על ידי המפקח.

להתקנת סגירות סופיות פנימיות, כאשר החיבור מצד מתח גבוה בשיטת "שקע-תקע" (שנאים ולוחות מ.ג. קומפקטיים מסוג R.M.U.), הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות מתוצרת "אלסטימולד" מהדגם TB400k או IRCS 5123/5129 של "רייקם", המותאמים במדויק למבנה הכבל ולגודל סדרת הזרם של "שקע-תקע" ה"אלסטימולד" בלוחות ובשנאי כאמור לעיל. בלוחות R.M.U., בהם נקודות המוצא מהלוח לחיבור הכבלים יהיו מסוג שונה מ"שקע-תקע" של "אלסטימולד", הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות מיצרן מוכר, המומלץ עלידי יצרן הלוח, רק לאחר שהמפקח אישר סוג ודגם הסגירות הסופיות.

כל נקודת חיבור מ.ג. לא מנוצלת בלוח R.M.U. בשקעים, בתקעים, בכבלי המתח הגבוה ובשנאים תצויד בסופיות אטומות ומבודדות מתוצרת "אלסטימולד", או תוצרת אחרת מוכרת, למניעת סכנת פריצה או התחשמלות.

כל הסגירות הסופיות מתוצרת "אלסטימולד", או בדומה מכל מין שהוא, יצוידו בנעילות מקוריות. הכנת כבלי המתח הגבוה להתקנת הסגירות הסופיות תהיה במשטר עבודה וסביבה נקיים, תוך שמירה על ביצוע קפדני של הוראות היצרן לעיבוד הכבל והתקנת הסגירה הסופית.

נעל הכבל בחיבורה אל הכבל בסגירה הסופית תהיה אטומה בפני חדירת מים או לחות.

עבודות התקנת הסגירות הסופיות כוללת את החיבורים לציוד, עבורו הם מיועדים, כולל אספקת כל חומרי העזר.

ידוע לקבלן, כי במחירי הצעתו לאספקה והתקנה של הסגירות הסופיות כלולים אספקת והרכבת כל החיזוקם והזרועות הדרושים הן לתהקנה פנימית בתחנות פנימיות, והן להתקנה חיצונית וכן את עכל עבודות וחומרי העזר הדרושים לסגירה סופית מושלמת, מחוברת ומוארקת.

ז. 	הארקות

במבני חדרי החשמל תהיה הארקת יסוד עם קוץ יציאה לחיבור אל פס השוואת פוטנציאלים.

סביב מבני חדר החשמל תונח טבעת הארקה היקפית במרחק של כ- 0.7 מ' מיסוד המבנה, ובעומק המינימלי של 0.5 מ' מפני האדמה הסופיים. מטבעת היקפית זו יוצאו שלוחות חיבור אל פס השוואת הפוטנציאלים מושחלים בצינור מריכף ולחיבור מוטות אלקטרודה, שיבוצעו בהתאם לתוכנית.

פסי השוואת הפוטנציאלים יהיו באורך מתאים לחיבור כל מוליך בנפרד. הפס יהיה עשוי מנחושת במידות מינמליות של 5x50x550 מ"מ. חיבור מוליכי הארקה לנקודות החיבור ייעשו בברגים מגולוונים, כולל הדיסקיות הרגילות, הקפיץ והאומים. קוטר הברגים יותאם לקדח אשר בנעל הכבל, נעלי הכבל יהיו מהסוג התיקני התואם לחתך המוליך.

חלקים מתכתיים נעים יאורקו בעזרת מוליכים שזורים גמישים, שיחוברו אל ברגים, שירותכו לחלקי המתכת, לאחר ריתוך הברגים באזור הריתוך נגד חלודה.

כל מוליכי ההארקה יוגנו מפני פגיעות מכניות עד גובה 2.5 מ' ממשטחי דריכה. ערכי התנגדות ההארקה לא יעלו על 0.5 אוהם. לקבלן ידוע, כי במחיר הצעתו למערכת ההארקה נכללים כל החומרים ואביזרי העזר, כמפורט לעיל, על מנת לקבל מערך הארקה מושלם כנדרש.

בין תחנות המשנה יונח מוליך נחושת גלוי בחתך 50 ממ"ר, במקביל לכבלי המתח הגבוה, לגישור כל מערכת ההארקה. החיבורים ייעשו בפסי השוואת הפוטנציאלים. הארקת שריון או סיכוך כבלים למיניהם תעשה רק בנקודה אחת בכיון ההזנה בכל קטע של קווי הולכה.

פרק 8 – אופני מדידה מיוחדים

8.1	כ ל ל י

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה לביצוע העבודה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם.
אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על-ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

8.2	מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

8.2.1	כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת שלהם.

8.2.2	כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

8.2.3	השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות וכו', לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

8.2.4	הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים 3, 1, אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

8.2.5	אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

8.2.6	המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם וכד'.

8.2.7	הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמאוחרות.

8.2.8	כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.

8.2.9	רווחי הקבלן.

8.3	מ ד י ד ה

כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צויין אחרת להלן בהתאם לפרטי התוכניות, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או  עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. הדגשת פרט מסויים באחד מסעיפי רשימת הכמויות איננה גורעת מסעיף דומה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל ומחיר היחידה כולל את כל העבודות והחומרים כמשתמע מתיאור כללי.

8.3.1	עבודות שלא יימדדו

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, כגון סימון, ביצוע ניתוקים, הזנות חילופיות זמניות, כל העבודות הדרושות להבטחת פעולה תקינה של מחסן לבנים בקומת מרתף, כמתואר בפרק "תיאור העבודה" לעיל, סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח וכן עבודות אחרות ושירותים אשר מתחייבים מתנאי החוזה - לא נמדדות בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות והן כלולות במחירי היחידה של עבודות אחרות..

8.3.2	תחולת תיאורים של הסעיפים

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, בתוכניות וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים המופיעים בכתב הכמויות להלן, כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסויים הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. נתגלתה סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין סעיף אחר באחד משאר מסמכי החוזה, ייחשב המחיר כמתייחס לכתוב בכתב הכמויות.

8.4	חיבורי קיר ונקודות מאור

8.4.1	נקודות מאור
כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד כנקודת מאור אחת. כל  נקודת מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון מפסיק זרם רגיל, כפול, חילוף או צלב. לא תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף על הראשון (הנחשב במחיר הנקודה) יחושב כנקודת מאור אחת. 
האביזרים יהיו מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני. 
במחיר נקודת המאור נכללים: צנור בקוטר עד ø23  מ"מ , או תעלה בחתך עד 20x25 מ"מ, מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות המצויינת בתכניות (או כבלים N2XY  עד  1.5X 5 ממ"ר), עד לוח החשמל, קופסאות מעבר סטנדרטיות, כל עבודות העזר, חומרי העזר כגון זויות, קשתות, מהדקים, שרוולים וכו', חציבת חריצים בקירות או תקרות, קופסת הסתעפות ליד כל גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני קצוותיהם. מדידת הנקודות תהיה ללא התחשבות בצורת התקנת הצנורות וסוגיהם, אם זה בתקרה אקוסטית או מתחת לטיח או גלוי על הקיר - הכל בהתאם למפורט בתוכניות ובהתאם לדרישות. 

מדידת הנקודות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודה. לא ישולם בנפרד עבור קו הזנה עד לנקודה הראשונה במעגל. מחיר הנקודה כולל שילוט סנדוויץ חרוט על כל אביזר, בצבעים שיקבעו ע"י המפקח.

8.4.2	נקודת חיבור קיר 16 א'
כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 2.5 ממ"ר או כבלים  N2XY  2.5x3 ממ"ר ואביזר 16 א' מתוצרת  המוגדרת במפרט הטכני.

8.4.3	נקודת טלפון דואר
כמו נקודת מאור, אולם צנור בקוטר 23 מ"מ, כבל בעל 4 זוגות גידים ואביזר לטלפון מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני והמאושר על-ידי "בזק". כל נקודה במעגל נפרד.

8.4.3	נקודת תקשורת
כנ"ל, אך כולל צנור 16 מ"מ עם חוט משיכה מושחל. הנקודות במעגלים משותפים או נפרדים בהתאם לתכנית.

8.4.4	נקודת טלויזיה
כנ"ל, אך נקודה עם צנור 16 מ"מ, כבל קואקסיאלי 75 אוהם ואביזר לאנטנת טלויזיה מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.

8.4.5	נקודת מסוף או נקודת טלפון תקשורת אחודה
כנ"ל, אולם עם צנור בקוטר 23 מ"מ עם כבל תקשורת CAT 7 מושחל ומחובר, ואביזר RJ-45 מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני. כל נקודה במעגל נפרד החל מארגז התקשורת או חדר תקשורת עד למוצא הנקודה. הקופסאות עבור האביזר הסופי תהיינה בעומק 60 מ"מ או קופסאות מלבניות נפרדות.

8.5	מדידה לפי מטר אורך ויחידות
כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים או לפי מטר אורך, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים. המחירים כוללים צביעת כל חלקי המתכת, שילוט כל האביזרים, הן בלוח והן בכל מקום אחר בבנין. מחירי הצנורות ואביזרי מתכת כוללים את העבודה וחומרי הארקתם. 
במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך קופסאות המעבר, האביזרים או לוחות חשמל.
סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי העזר, אביזרי קשירה, אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את חומרי הפחת וכולל את כל העבודות המשלימות שלא הוזכרו או פורטו בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט הטכני.

8.6	חשמל

8.6.1	לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני  חזית הלוח. 
מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, מבודדים, פסי חיבור, ברגים, שלוים וכו'.

8.6.2	הציוד הפנימי כגון מפסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות כמפורט בהמשך. מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו את מחיר האביזר עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, מהדקים, סימניות, שילוט פנימי וכו'.

8.7	גופי תאורה

8.7.1	במחיר גופי התאורה נכללים: אספקה, הרכבה, חיבור וכל חומרי העזר הדרושים, כולל נורות בהספק המצויין, משנקים, קבלים, מצתים, וכל ציוד העזר לגוף התאורה.

8.7.2	חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י חיזוקים עשויים מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט הטכני. לא ישולם בנפרד עבור החיזוקים.

8.8	אינסטלצית חשמל

8.8.1	מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור:
התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבקים המגולוונים, הכיפופים, ביטונים וכו' נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת פתחים וחריצים אחרי ביצוע חציבות בתקרות ובקירות.

8.8.2	מחיר המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני הקצוות המהדקים, שרוולים פלסטיים מתכווצים, שרוולים מתפצלים ("כפפות"), נעלי כבל, סימון וכו'.

8.8.3	מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל הסוגים, סופיות אוריגינליות, מחיצות הפרדה, מכסה, פתיחת פתחים לפי הצורך, שילוט, הכל מושלם.

8.8.4	מדידת התעלות, הכבלים והמובילים (הכבלים והמובילים שאינם כלולים במחירי הנקודות בלבד) תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל מותקנים.