# המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

קמ"ט שיכון

ת.ד. 24, בית-אל, מיקוד 90631

# מכרז מס' 55/17 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

# א. מבוא

- א. המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון (להלן – "המנהל" או "המזמין") מזמין הצעות לביצוע עבודות פרוק ובינוי מבנה משרדים הנמצא במתחם מפקדת המנהל האזרחי במת"ק חברון (להלן: "העבודות"), במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המכרז הינו לביצוע פרוייקטלי ותקופת ההתקשרות תמשך עד לסיום העבודות והשלמתן, בכפוף לתנאי המכרז. לתשומת לב המציעים, על הקבלן הזוכה לספק גם שירותי אבטחה למתחם בעת ביצוע העבודות, כמפורט בנספח האבטחה ומפרט הטכני הנספחים למכרז.

ב. במכרז זה:

- "האזור" – אזור יהודה ושומרון.

- "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

- "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: תושב האזור כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור בהתאם לכל דין החל באזור.

- "דין" – לרבות תחיקת ביטחון.

- למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, בו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור בסעיף רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

- מסמכי מכרז זה כוללים:

  - הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

  - הצעתו של המציע (נוסח הצעה);

  - הסכם התקשרות בין המנהל לבין הזוכה;

  - נספח א' - מפרט טכני (נספח השירותים/העבודות וכתב הכמויות);

  - נספח ב' - נספח התעריף (הצעת המחיר);

  - מסמכי מכרז זה כוללים:

  - הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

  - הצעתו של המציע (נוסח הצעה);

  - הסכם התקשרות בין המנהל לבין הזוכה;

  - נספח א'1 - מפרט טכני (נספח השירותים/העבודות וכתב הכמויות);

  - נספח א'2 – נספח שירותי האבטחה;

  - נספח ב' - נספח התעריף (הצעת המחיר);

  - נספח ג' - תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

  - נספח ד' - תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;

  - נספח ה' - תצהיר למציע פלסטיני, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור;

  - נספח ו' - הוראות בטיחות;

  - נספח ז' - כתב התחייבות בדבר שמירה על סודיות;

  - נספח ח' - נספח ביטוחי (אישור קיום ביטוחים למציע הזוכה);

  - נספח ט' - כתב ערבות הגשה (ערבות מכרז);

  - נספח י' - כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה).

  - נספח ד' - תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;

  - נספח ה' - תצהיר למציע פלסטיני, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור;

  - נספח ו' - הוראות בטיחות;

  - נספח ז' - כתב התחייבות בדבר שמירה על סודיות;

  - נספח ח' - נספח ביטוחי (אישור קיום ביטוחים למציע הזוכה);

  - נספח ט' - כתב ערבות הגשה (ערבות מכרז);

  - נספח י' - כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה);

  - נספח י"א - כתב ערבות בדק (למציע הזוכה).

- ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר בין המציע לבין המזמין. אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המטיבות עם המנהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו לפיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע להתקשרות על בסיס הסכם זה.

# ב. תנאי הסף

- השתתפות במכרז כפופה לעמידתו של המציע בתנאי הסף הבאים:

- עבור מציעים ישראלים- ניהול ספרים כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;

- כמו כן יש לצרף נסח חברה או שותפות עדכני מרשות התאגידים במדינת ישראל, המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. הנסח האמור ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו  taagidim.justice.gov.il.

- עבור מציעים פלסטינים- ניהול ספרים בדין התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (ככל שהמציע הינו חברה).

- עבור מציעים ישראלים - יש לצרף תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ג'), וכן תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש (נספח ד');

- עבור מציעים פלסטינים - יש לצרף תצהיר של המציע המאומת ע"י עורך דין בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו, כמתחייב מכל דין החל באזור (נספח ה').

- עבור מציעים ישראלים - רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין, לרבות רישום בתוקף במרשם הקבלנים בסיווג ג-1 בענף 100;

- עבור מציעים פלסטינים - רישום ברשם הקבלנים התקף באזור בסיווג המקביל לסיווג ג-1 בענף 100 ברשם הקבלנים הישראלי, וכן רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

- הוכחת ניסיון בביצוע עבודות בהיקף של 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות אלף ש"ח) במצטבר, בשלוש השנים האחרונות (2014-2016).

- מסירת ערבות בנקאית/חברת ביטוח בלתי-מותנית, בשיעור של 50,000 ₪ (חמישים אלף ש"ח), כמפורט בסעיף ה' להזמנה זו;

- השתתפות בסיור קבלנים שיתקיים ביום 11/12/17 בשעה 10:00.  נקודת מפגש בכניסה למת"ק חברון  השתתפות חובה! יש לתאם אישור כניסה מראש עם הגב' מיכל עידו, במייל: 9977019@gmail.com או בטלפ' 050-6235727.

- הבהרות לעניין תנאי הסף (עמידה בתנאים):

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(א) לעיל, על המציע לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976, או לנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לדין החל באזור, בהתאם לסעיף הרלוונטי למציע. המנהל יראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול הפנקסים (וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המנהל לבצע בדיקת ניהול הפנקסים).

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ג) לעיל, על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות מתאימות.

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ד) לעיל, על המציע לצרף להצעתו הסכמים, קבלות, ו/או המלצות מלקוחותיו בין השנים 2014-2016, בהם יצוין היקף התשלום שניתן למציע בעבור ביצוע העבודות, וכן יצרף המציע להצעתו אישור של רו"ח המוכיח קיום מחזור כספי מצטבר של לפחות 1.5 מיליון ₪, לשנים 2014, 2015 ו-2016.

  - הערבות הבנקאית/של חברת הביטוח המקורית תוגש לתיבת המכרזים יחד עם שאר מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבמסמכי המכרז או מהוראות כל דין יראה המנהל באי הגשת הערבות כמפורט במסמכי המכרז כפסול מהותי היורד לשורשו של העניין בכל הקשור לכשירות הצעתו של המציע.

  - המציע נדרש לוודא עם נציגת המנהל בטרם הגעה לסיור הקבלנים אודות מקום וזמן עריכתו, לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז.

  - המנהל רשאי שלא לדון בהצעות שהוגשו שלא עפ"י ההוראות המפורטות לעיל.

# ג. תנאים כלליים והבהרות למציעים

- נדרשת קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המציע. הפנייה ליחידת ביטחון שדה תעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים, לפי דרישת המנהל:

  - רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יועסק במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה.

  - אם המציע הינו תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים או בעלי למעלה מ- 5% מהון המניות בתאגיד המציע.

  - כמו כן על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על התנאים שבמסמכי המכרז תיחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהווה עילה בידי המנהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- במקרה שלא יוצג מחיר במקום כלשהו הנועד לכך בהצעה למכרז, ייחשב הדבר כאילו כלולה ההוצאה הנדונה במחיר שהוצג במקומות אחרים בהצעה למכרז, ולפיכך המחיר שהוצע באותו מקום הינו "אפס", והמציע לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע החלק הרלוונטי של העבודה או מתן החלק הרלוונטי של השירות. המנהל יהיה רשאי בהתקיים לפסול הצעה אם המציע לא נקב במחיר כאמור, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- המנהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה.

- החלטות המנהל כאמור בסעיפים 7 עד 9 לעיל, נתונות לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל או מי שהוסמך מטעמו לשם כך.

- יודגש, כי המתחמים בהם יבוצעו העבודות דורשים נוכחות מאבטחים, נוכח אופיים או מהותם כמתקני צבא. לפיכך, על המציע להתחייב להעמיד לרשות המינהל, מאבטחים אשר יצטרפו לצוות העבודה המעניק את השירותים במתקנים. רמתם של המאבטחים, דרישות הכשרתם וכיוצ"ב מפורטים בנספח השירותים ובנספח התעריף. למען הסר ספק, על הקבלן לשכלל בהצעת המחיר מטעמו את עלות שירותי האבטחה, ולא יהיה תשלום נוסף עבור שירותים אלו.

- הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת ליבו. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים הבאים:

  - הרשות בידי המנהל לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר. פיצול כאמור יכול שייעשה בכל אופן שימצא המנהל לנכון. על אף זכותו זו של המנהל, חייבת הצעתו של המציע להתייחס לכל ההתקשרות, ללא תנאים וסייגים.

  - המנהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

  - רשות בידי המנהל לבטל את המכרז בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המנהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

  - ביטל המנהל את המכרז או נמנע מלקבל אף אחת מן ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו היה זה המציע הזוכה).

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, המנהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף.

  - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  - אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המנהל על קבלת הצעתו למכרז. כן יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

  - הרשות בידי המנהל להוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מהעבודות בלבד. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז.

  - היה ויבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, רשאי המנהל האזרחי להתקשר עם מציע אחר, אשר עמד בתנאי הסף, בהתאם לתנאים שנקבעו בהצעתו.

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים למעט מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים - יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

# ד. בחירת הזוכה במכרז

- בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים הבאים:

  - בשלב הראשון ייבחנו ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז מבחינת עמידתן בתנאי הסף של המכרז. הצעות שעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב השני של בחירת הזוכה.

  - במסגרת השלב השני של בחירת הזוכה יביא המנהל בחשבון את השיקולים שיפורטו להלן, ויהיה רשאי לדרוש מהמציעים ראיות לשביעות רצונו להוכחת הפרטים הרלוונטיים, אף לאחר פתיחת ההצעות:

| רכיב: |  | משקל: | הערות: |
| --- | --- | --- | --- |
| מחיר |  | 80% | הציון ברכיב זה יינתן באופן יחסי על פי הנוסחה הבאה: ההצעה הזולה ביותר X 80 ההצעה הנבחנת . התעריפים ישוכללו בהתאם להצעת המחיר של המציע בנספח ב' (נספח התעריף). |
| איכות | ותק המציע | 20% | על כל שנת ניסיון בתחום מתן השירותים נושא המכרז בהיקף שנתי של 500,000 ₪, מעבר לשלוש (3) שנות הניסיון המהוות תנאי סף, יוענק למציע ניקוד בסך 2 נק', עד למקסימום של 20 נק', שיוענקו בגין ניסיון של 13 שנים. בכדי לקבל ניקוד ברכיב זה על המציע לצרף להצעתו הסכמים, קבלות ו/או המלצות מלקוחותיו הקודמים, בהם יצוין היקף התשלום שניתן למציע בעבור ביצוע העבודות או לצרף להצעתו אישור של רו"ח המוכיח קיום מחזור כספי של לפחות 500,000 ₪ לשנה בכדי להתחשב באותה שנת ניסיון לצורך מתן הניקוד. |

המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את ניסיונו ואת רישומו כאמור לעיל לשם הערכת ניסיונו. מובהר, כי המנהל יהיה רשאי, אך לא חייב לדרוש השלמת המסמכים, לשם הערכת הצעתו של המציע.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי. המינהל שומר לעצמו את הזכות להביא בחשבון גם ניסיון קודם עם המציע, חיובי או שלילי, אשר יובא בחשבון במסגרת שיקולי ניקוד רכיב האיכות באמות המידה לבחירת הזוכה.

- המינהל רשאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

- המנהל יהיה רשאי לבחור ביותר מזוכה אחד במכרז ולפצל את העבודות או השירותים מושא המכרז בין הזוכים שייבחרו. למען הסר ספק: במסגרת הליך בחירת הזוכה במכרז יהיה המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של בחירת הזוכה ולהכריז על כלל המציעים שעמדו בתנאי הסף כזוכים. בחר המנהל ביותר מזוכה אחד, יפצל את כלל העבודות או השירותים במסגרת המכרז בין הזוכים באופן שיבטיח את מרב היתרונות למנהל. בכלל זה יהיה המנהל רשאי לפצל את העבודות או השירותים בין הזוכים באופן סיבובי או עפ"י כל קנה מידה שיראה לנכון.

- כמו כן, המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של הליך בחירת הזוכה אם כבר לאחר השלבים הראשוניים יתברר, כי מציע אחד או מספר מציעים, לפי העניין, הנו בעל יתרון משמעותי על פני מתחריו וכי יתרון זה מייתר המשך בחינת הצעות של המציעים האחרים.

# ה. ערבות

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח בלתי-מותנית בשיעור של 50,000 ₪ שתהיה בתוקף למשך 60 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (קרי עד תאריך  22.2.18) (לא צמודה). הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל על ידי המינהל עד 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה - בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות בהתאם לתנאי ההסכם. על הערבות להיות מוגשת בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה כנספח ט'. כל חריגה מהנוסח תביא לפסילת הערבות וההצעה, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל ולכל דין.

- מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא הצעת המציע בטלה והערבות שמסר תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים בכל אחד מן המקרים הבאים:

  - אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

  - אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

  - אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז;

  - אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח);

  - אם נתברר כי המציע כלל בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או נתברר כי המציע פעל בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפים.

- מציע שלא צורפה להצעתו ערבות בנקאית כאמור - הצעתו תיפסל.

# ו. הבהרות נוספות והוראות הגשה

- ביצוע העבודה או מתן השירותים יתבצע בשטחי איו"ש, ויש בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות או תבוצע העבודה. מצד המנהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המינהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את המציע לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

- להצעה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעה, כשהיא במעטפה אטומה הנושאת סימני זיהוי של הספק ואת מספר המכרז 55/17, תושם בתיבת ההצעות שביחידת קמ"ט אוצר במינהל עד למועד האחרון להגשת ההצעות. יש להקפיד למלא נכונה ובאופן מלא את שם המציע ומספר החברה או תעודת הזהות שלו.

- לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר (נספח ב') יש לצרף למעטפת ההצעה כשהיא סגורה במעטפה נפרדת הנושא את פרטי המכרז והמציע.

- על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת בקומה 2 במסדרון יח' קמ"ט אוצר, מפקדת המינהל האזרחי בבית-אל עד ליום 24.12.17  שעה 12:00 .  הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף במכרז. לתשומת לב המציעים, בימי ג' לא מתקיימת קבלת קהל סדירה במנהל האזרחי, ועל כן הגשת ההצעות בימים אלו עשויה שלא להתאפשר

- שאלות הבהרה בנוגע למכרז, יש להפנות בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני לידי גב' מיכל עידו בכתובת: 9977019@gmail.com (שאלות שיופנו בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל). ניתן להעביר שאלות הבהרה עד לתאריך 18.12.17. המענה לשאלות ההבהרה יינתן עד לתאריך 14.12.17. על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בפרומט word, כשהן מחלקות בטבלה כדלקמן: מספר סידורי, נושא השאלה, הסעיף במכרז או בנספחיו אודותיו נסובה השאלה, השאלה עצמה. המנהל האזרחי שומר לעצמו את הזכות שלא להשיב לשאלות הבהרה שתמצאנה בלתי ענייניות או שלא הוגשו בהתאם לתנאי סעיף זה. כמו כן שומר לעצמו המינהל על זכותו לעדכן את מסמכי המכרז, בין כתוצאה מהמענה לשאלות ההבהרה ובין משיקולים אחרים, וזאת עד ל-7 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

# לכבוד

# המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

# בית-אל

הצעתנו להשתתפות במכרז מס' 55/17

לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

- אנו הח"מ, _______________ (ח.פ./ת.ז. _______________) (להלן – "המציע") מתכבדים להגיש את הצעתנו כדלקמן:

- הרינו מצהירים כי קראנו בעיון ובקפדנות את נוסח מסמכי המכרז שבנדון (לרבות ההסכם, נספח השירותים, נספח הביטוח וכל מסמך אחר הכלול בהם), הבנו את תוכנם ואנו מקבלים עלינו את כל האמור בהם ללא הסתייגות. כן אנו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים או ביצוע העבודות.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, אנו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:

  - התעריף המוצע על ידינו, כמפורט בסעיף 6 להצעה, כשהוא מלא וחתום;

  - טופס "הזמנת הצעות למכרז" המתייחס למכרז זה, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

  - ההסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

  - העתקים צילומיים של אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו -1976 (למציע ישראלי) או או המסמכים המעידים על ניהול ספרים כדין ו/או אישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (למציע פלסטיני);

  - ערבות בנקאית בלתי-מותנית בשיעור של 50,000 ₪, בתוקף ל- 60 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (קרי עד תאריך 22.2.18). ערבות זו תוחלף, ככל שנזכה במכרז, בערבות הביצוע הנדרשת לפי ס' 3 להסכם ההתקשרות;

  - אישורים בדבר הסמכתנו וניסיוננו בעבר בעבודות דומות וכן המלצות ממשרדים ממשלתיים / פרטיים / עסקיים איתם עבדנו בעבר;

  - נספחי המכרז (למעט הנספח הביטוחי וערבות הביצוע) כשהם מלאים וחתומים על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- אנו מצהירים:

  - כי הננו מוסמכים על פי כל דין לבצע את העבודות או לתת את השירותים נושא המכרז;

  - כי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

  - כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך.

  - אנו מסכימים כי אי-עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

- הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם במידה והצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים, כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, אך אינם כוללים מס ערך מוסף.

- אנו מודעים לכך כי יש בביצוע העבודות או במתן השירותים אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לנו או לעובדים מטעמנו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, במידה ומידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו ו/או אי-הסכמת מנהלינו ו/או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- הערבות הבנקאית הרצ"ב תהא ניתנת לחילוט בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

# בכבוד רב,

______________

# ה מ צ י ע

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי הצעה זו נחתמה ע"י ____________, אשר חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נושא המכרז שבנדון.

______________

# עורך  -  דין

פרטי המציע

שם:______ ___________________________   איש קשר: ______________________

כתובת לשליחת דואר: ____________________________________________________

דואר אלקטרוני: _______________________________________________________

טלפון: _____________________________________  פקס': ____________________

מס' עוסק מורשה/ח.פ.: __________________

# הסכם

# לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

# שנערך ונחתם בבית אל ביום ______ לחודש______ שנת ______

# בין:	ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מחנה בית אל, ת.ד. 24, בית אל

באמצעות סגן ראש המנהל האזרחי, קמ"ט אוצר וקמ"ט שיכון

# להלן: "המינהל"

# מצד אחד

# לבין:	_____________________________

_____________________________

_____________________________

בכתובת: ______________________

# להלן: "הקבלן"

# מצד שני

הואיל:	והמינהל מעוניין בביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ובנספחיו במועדים ובמקומות עליהם יורה המקשר, כמפורט במכרז זה והתנאים הקבועים בו;

והואיל:	והקבלן זכה בחלק ממכרז זה או במכרז כולו בהתייחס לפריטים המפורטים בהסכם זה והוא מעוניין בביצוע העבודות כאמור;

והואיל:	והקבלן מצהיר כי הוא מתמחה בביצוע העבודות ובמתן השירותים המתוארות במכרז מס' 55/12 וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בכל כמות ובזמינות הנדרשות לביצוען בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל:	ועל בסיס הצעתו של הקבלן במכרז הוסכם בין הצדדים להתקשר בהסכם זה;

והואיל:	וברצון הצדדים כי העבודות והשירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה בין עובד ומעביד אלא כאשר הקבלן או מי מטעמו פועלים כבעלי מקצוע עצמאיים המעניקים את שירותיהם למינהל על בסיס קבלני.

# לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

# 1.     היקף הוראות ההסכם ושינוייו

1.1	המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2	ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

1.3	כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

1.4	בכפוף לאמור בסעיפים 4 ו- 5 להלן, כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

# 2.     פרשנות

2.1	בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הקבלן או זכויות המינהל בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל ו/או המחמירה עם הקבלן.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

2.3	כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

2.4	ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

2.5	כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם ו/או על פי דין הינם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

2.6	אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

2.7	בהסכם זה -

- "אדם" – לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר.

- "ההסכם" – הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנחיות המקשר לפי הסכם זה.

- "החשבונית" – חשבונית מס כדין ופירוט העבודות שבגינן דורש הקבלן תשלום מן המינהל, כאמור בסעיף 12 להסכם.

- "העבודות" או "השירותים" – עבודות בינוי במתחם משרד תיאום וקישור בחברון, כמפורט במפרט הטכני הנספח כנספח א' למכרז.

- "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הקבלן עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה, כמפורט בסעיף 13 להסכם.

- "המקשר" - מי שהורשה על ידי סגן ראש המינהל האזרחי בכתב לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד. כל עוד לא ניתנה הרשאה כאמור, יהיה המקשר קמ"ט שיכון או המוסמך מטעמו. המקשר ייצג את המינהל כלפי הקבלן בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי.

- "נספח" - מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו.

- "תקופת ההסכם" - התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 4 להסכם.

# 3.     בטחונות

3.1	להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, יפקיד הקבלן בידי המינהל, בעת חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בסך 5% מערך הצעתו צמודת מדד המחירים לצרכן ליום האחרון להגשת הצעות למכרז. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם ולמשך 60 יום נוספים, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

3.2	אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

3.3	אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

3.4	ערבות בדק: להבטחת עמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי ההסכם, יפקיד הקבלן בידי המינהל, לאחר סיום ביצוע העבודות וקבלת אישור מסירה מאת המקשר, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בסך 3% מערך הצעתו, כשהיא צמודת מדד המחירים לצרכן ליום סיום העבודות. ערבות זו תהא בתוקף למשך שנה קלנדרית אחת, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם לרבות אחריותו לביצוע תיקונים במבנה במועדים הנדרשים, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

3.5	המינהל יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי ולקבלת אישור ועדת המכרזים של המינהל, לאפשר לקבלן להקטין את שיעורן הכספי של ערבות הביצוע או ערבות הבדק.

# 4.     תקופת ההסכם

4.1      	תוקף הסכם זה הוא מיום ________ ועד לגמר העבודות מושא ההסכם. אין באמור בסעיף זה מכדי לגרוע מהתחייבות הקבלן להביא לגמר העבודות מושא ההסכם בתוך פרק זמן שלא יעלה על 210 ימים קלנדריים (7 חודשים), מיום קבלת צו תחילת עבודה מהמקשר. במידת הצורך ובהתאם להנחיית המקשר, על הקבלן לעדכן את ערבות הביצוע מטעמו. סירוב לעדכן את ערבות הביצוע ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם שדינה חילוט ערבות הביצוע לטובת המינהל, כולה או מקצתה.

.

4.2	על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הקבלן.

4.3	הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לקבלן בעד אותו חלק מהעבודות שבוצעו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של דרישותיו של הקבלן. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור העבודות שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן העבודות בוצעו, וקביעתו תהיה סופית.

4.4	מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

(1)	הופר הסכם זה הפרה יסודית זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר;

(2)	הפר הקבלן הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לקבלן ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר;

(3)	מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

(1)    אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני.

(2)	אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מרבי מערך נכסיה.

(3)    הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא   היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

(4)   בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית.

4.5	הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת) או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, הכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל או נגד המקשר בגין הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, למעט השכר האמור בסעיף 4.3.

4.6	מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך ביצוע העבודות לאדם אחר.

4.7	למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים יחייבו זאת או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

4.8	עם תום ההסכם או ביטולו מתחייב הקבלן להוציא מן המתקן וסביבתו את כל המכשירים, המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו או למועסקיו או מי מטעמו או שהובאו לשם על ידו או על ידם, אך למינהל תהיה זכות עיכבון עליהם בגין כל חוב שעודו חב לו.

# 5.     הסבת ההסכם

5.1	הקבלן לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין.

5.2	העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

5.3	המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

5.4	אם הקבלן הינו תאגיד, לא יאשר או לא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה או במנהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל- 10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

5.5	הקבלן מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הקבלן לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הקבלן להעסיק או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו לביצוע העבודות.

# 6.     דין ההסכם ותניית שיפוט

6.1	על הוראות ההסכם וביצועו יחולו דיני מדינת ישראל.

6.2	בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

# 7.    פיצוי מוסכם

# 7.1  	על כל שבוע איחור, מעבר ל-15 ימים מהמועד שנקבע לסיום העבודות, שלא ייגרם עקב תנאי כוח עליון, שיאושרו ע"י המקשר לפי שיקול דעתו הבלעדי, יחויב הקבלן בתשלום פיצוי בסך 5,000 ₪ שיקוזז מהתמורה לקבלן או מערבות הביצוע, בנוסף לכל פיצוי המגיע למינהל ע"פ כל דין ו/או ע"פ ההסכם.

# 8.     אופן העברת הודעות לצדדים

8.1	הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

(1)	משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

(2)	מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (באם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הקבלן המצוינים בכתובתו (באם הקבלן הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה.

8.2	הודעה שהועברה באחת הדרכים האמורות בסעיף משנה 8.1 לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען -

(1)	כעבור 72 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום לפי סעיף משנה 8.1(1).

(2)	מיד עם מסירת ההודעה על ידי שליח וקבלת אישור בכתב על המסירה, כאמור בסעיף משנה 8.1(2).

8.3	כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

8.4	אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם.

8.5	סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

9.     הצהרות הקבלן

9.1	הקבלן מצהיר ומאשר:

(1)	כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים לביצוע העבודות וכי הוא יבצע אותן על פי ההסכם, במרב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

(2)	כי יפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י המקשר.

(3)	כי הוא מקיים את כל חובותיו כלפי עובדיו בהתאם לדיני העבודה החלים על העסקת עובדיו.

(4)	כי יש ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

(5)	כי יש בידו כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה והשומרון לצורך ביצוע העבודות.

- כי התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

- כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה, וכי פעולות הקבלן למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה והשומרון מן הבחינה הביטחונית. הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו, וכן מתחייב לדאוג למתן שירותי אבטחה בהתאם לקבוע בנספח א'2 למכרז.

- כי הוא יפעל בהעסקת עובדיו וכל מי מטעמו (לרבות המאבטחים) בהתאם לדין החל על העסקתם או מתן השירותים מטעמם.

9.2	היה המצג עליו הצהיר הקבלן לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן. אין לגרוע מכך את חובת הקבלן לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

# 10.  אחריות הקבלן לנזקים

10.1	הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד הנדרש. הקבלן אחראי לטיב העבודות שיבוצע על ידו, וע"י המועסקים מטעמו או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לקבלן להתקשר עם קבלני משנה).

10.2	הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב  ביצוע העבודות והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

10.3	הקבלן אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות כל נזק שייגרם על ידי ציוד של הקבלן בעת שהיה ברשות המינהל). אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, מתחייב הקבלן בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הקבלן למינהל לפי הסכם זה.

10.4	אין בהוראות ההסכם כדי לחייב, במפורש או מכללא, את המינהל בפיצויים או לחייבם בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, מועסקיו וכל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו או של כל צד שלישי, או מחמת מעשה או מחדל של צד שלישי אשר אין למינהל אחריות לגבי פעולותיו או מחדליו. למען הסר ספק מוסכם כי המנהל יהא פטור מכל נזק אשר יגרם לקבלן ו/או מי מטעמו.

10.5	למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לקבלן. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא באחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לקבלן או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הקבלן מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הקבלן, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הקבלן או למענו לרבות הוצאות משפט.

10.6	למען הסר ספק מובהר כי הקבלן, מועסקיו או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

10.7	הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות הבטיחות הנדרשות על פי דין, מצידו או מצד מועסקיו ו/או מצד מי  מטעמו.

10.8	הקבלן מתחייב להבטיח כל דין בנוגע לענייני שמירת בריאות העובדים ובטיחותם כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954.

- ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ולהציג למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט -כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

  - ביטוח כל הסיכונים/עבודות/קבלניות/הקמה

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות (לרבות עבודות זמניות), לעבודות פירוק ובינוי מבנה משרדי קמטי"ם במת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות 150,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 500,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או  עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 200,000  דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10%.

- הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות % 10 מערך העבודות.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30  יום לפחות.

- ככל שישולמו לקבלן מקדמות על ידי המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד שהותקן משועבדים לטובת מדינת ישראל  –  המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 2,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים, שלא יפחת מסך 375,000 דולר ארה"ב (1,500,000 שקלים חדשים) ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 125,000 דולר ארה"ב (500,000 שקלים חדשים).

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת בת 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט___________ (יש לציין שנה)" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בפוליסה.

- לשם המבוטח יתווספו ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים, בודקים, מודדים

- הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים, הבודקים, המודדים ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לביצוע כל העבודות הנדרשות (לרבות עבודות זמניות), לעבודות פירוק ובינוי מתחם משרדי ממשלה הנמצא במתחם מת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים, בודקים, מודדים ומתכננים:

- קונסטרוקטור – גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- מהנדסים אחרים/ בודקים/ מודדים – גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות המהנדסים, מודדים, והבודקים כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המהנדסים, המודדים, והבודקים וכל הפועלים מטעמם. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המנהל האזרחי, קמ"ט אוצר;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן בגינו ובגין קבלני משנה – בעלי מקצוע שמטעמו למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון עד למועד חתימת החוזה.

בכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי קיום ביטוחים בגין הקבלן ובגין קבלני המשנה-בעלי המקצוע מטעמו נמסרו למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח ולחייב את קבלני המשנה-בעלי המקצוע מטעמו בקיום ביטוחים מתאימים בהתאם למתחייב כאמור לעיל. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו ועל ידי קבלני המשנה-בעלי המקצוע שמטעמו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל - המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון בתוקף.

הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות בגינו ובגין קבלני המשנה-בעלי המקצוע שמטעמו ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטחים על חידושן למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

12.    נהלי התשלום לקבלן

12.1	על הקבלן להירשם בפורטל הספקים בהתאם להנחיות המקשר. ככל שתהיינה עלויות להרשמה, הן יחולו במלואן על הקבלן בלבד.

הקבלן יעביר למקשר מדי חודש, עד ל- 7 לחודש, דו"ח פירוט העבודות שביצע הקבלן לפי ההסכם ומועדיהם (להלן: "הדו"ח"), וחשבונית מס כדין בגין הסכום אשר הקבלן סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. לא הוגש דו"ח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע לו שולם במועד.

יובהר, למען הסר ספק, כי התשלום יתבצע בהתאם ובכפוף להשלמת אבני הדרך שנקבעו במפרט הטכני המצורף כנספח א' למכרז.

12.2	המקשר יבדוק את הדו"ח ואת החשבונית שהעביר אליו הקבלן ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימים מיום קבלתם:

(1)	סבר המקשר כי העבודות שבוצעו בפועל תואמות את האמור בחשבונית שהגיש הקבלן, כי העבודות שבוצעו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הקבלן זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

(2)	סבר המקשר כי העבודות שבוצעו בפועל לא עמדו בתנאי סעיף 12.2(1) לעיל (להלן: "הפגם"), יודיע על כך לקבלן וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הקבלן זכאי לכל שכר עבור העבודות שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בקבלן כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

(3)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

(4)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן העבודות המפורטות בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לעבודות אשר לא נפל בהן פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הקבלן זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן העבודות אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

(5)	על אף האמור לעיל, באם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הקבלן זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

12.3	אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת העבודות המופיעות בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הקבלן להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הקבלן למינהל לפי ההסכם.

12.4	התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לקבלן במועדים שנקבעו בהוראות החשב הכללי בישראל.

12.5	המנהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הקבלן, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לקבלן.

12.6	המנהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לקבלן על פי ההסכם אם הפסיק הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו את ביצוע העבודות בניגוד להסכם וכל עוד לא פעל הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא ישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

12.7	אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם ולא ישולמו תוך 7 ימים מהמועד שנועד לתשלומם ישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה, וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

12.8	הקבלן ידאג כי על כל יום בו יבוצעו העבודות, יקוים יומן עבודה, תוך פירוט שעות ההגעה והיציאה של המועסקים וחתימת המפקח מטעם הקבלן והמקשר או מי שהוסמך לכך מטעמו. העתקי יומן העבודה יומצאו עם החשבון, וללא צירופם לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.

12.9	מוסכם בזאת כי הסכום שהמינהל משלם לקבלן אינו מהווה משכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור העבודות המתבצעות על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא קיימים יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למינהל.

# 13.    התמורה לה זכאי הקבלן

  - עבור התחייבויותיו של הקבלן בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה לפי התעריף המפורט בנספח המכרז (להלן: "התעריף").

13.2	התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, למעט מס ערך מוסף, שיתווסף לתמורה האמורה, כפי  שיעורו בעת התשלום. המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה לקבלן את המסים שחובה לנכותם מקבלן עצמאי לפי כל דין.

13.3	הוציא הקבלן מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והקבלן מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

# 14.   ביצוע העבודות

14.1	המינהל מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את העבודות, בהתאם למפורט בנספח השירותים ובהתאם להוראות המקשר. הקבלן יבצע את העבודות במתקנים בזמן שעות העבודה הנהוגות במתקן ועליו לתאם עם המקשר את זמני ביצוען.

14.2	הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודות בציוד שלא יגרום נזק למבנים ולרצפות, לריהוט ולציוד, שהם אסורים על ידי מכון התקנים הישראלי, או המכון לסיבים ולמוצרי יער או המוסד שליד הטכניון בחיפה;

14.3	המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהקבלן משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים בביצוע העבודות ועל הקבלן לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הקבלן אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

14.4	למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי כל ההוצאות והתשלומים על פי סעיף משנה 14.3 ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

14.5	הקבלן מתחייב להעסיק בכל הקשור להסכם זה רק מועסקים אשר אושרו מראש על ידי יחידת ביטחון שדה ולאחר שמסר את שמם ותעודת הזהות שלהם ליחידת ביטחון השדה. בנוסף מתחייב הקבלן למנוע כניסתם לשטח המתקן של אנשים זרים או אנשים שלא אושרו על ידי המקשר.

המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל אי מתן אישור או דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן על ידי יחידת ביטחון שדה ו/או קצין הביטחון של המינהל.

14.6	(א) הקבלן יהא אחראי לכך שמועסקיו וכן כל מי שנמצא במתקן מטעמו מעת לעת לא ישתמש בציוד המתקן שלא לצורך ביצוע העבודות, לרבות שירותי טלפון, פקס, מחשב, מכונות צילום או כל ציוד אחר.

(ב) הקבלן יהא אחראי לכך כי מועסקיו וכל מי שנמצא מטעמו מעת לעת יעזבו את המתקן מיד בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

14.7	(א) הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע העבודות, לפני, אגב או תוך ביצוען.

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה פלילית.

(ב) הקבלן מתחייב להחתים את מועסקיו או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע העבודות, לפני, תוך כדי או אחרי ביצוען.

כל מועסק יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי הצהרה זו מהווה עבירה פלילית.

14.8	מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם או בכל דין, יראו בכל אחד מאלה משום הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן או מועסקיו או מי מטעמו:

(1) אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים.

(2) העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

(3) שימוש אסור בציוד המתקן או אי עזיבת שטח המתקן בסיום ביצוע העבודות.

(4) אי כיבוד הצהרת הסודיות.

14.9	למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור ביצוע העבודות שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור העבודות שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור עבודות כאלו. הקבלן מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור העבודות שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

14.10	המקשר רשאי לתת לקבלן הנחיות והבהרות (להלן: "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הקבלן ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לקבלן או למועסקיו או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

14.11	(א) המינהל יהיה זכאי לדרוש מהקבלן הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו. מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין העבודות של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

(ב) המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן כאמור לעיל.

14.12	(א) קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי העבודות, כולן או חלקן, אינן מבוצעות כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

(ב) לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה.

14.13	המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם ביצוע עבודות ולבצע עם אדם אחר כל התקשרות שהיא. הקבלן מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת העבודות וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו עבודות מאדם אחר כאמור, מתחייב הקבלן לשתף עמו פעולה.

14.14	הפר הקבלן את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הקבלן פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הקבלן לשלם לפי ההסכם.

14.15	עיכוב תשלומים לקבלן או קיזוזים או הפחתות מסכומים המגיעים לקבלן לא יהיו עילה או סיבה בידי הקבלן להפסיק, להשהות או להימנע מביצוע העבודות או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי. אין בסעיף זה כדי להסמיך את המינהל לעכב תשלומים, לקזז או להפחיתם אלא על פי דין או אם הדבר נקבע במפורש בהסכם.

14.16	הקבלן מתחייב כי במידה ויתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

# ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הקבלן

_____________________					____________________

ס' רמ"א

_____________________					____________________

קמ"ט אוצר

אני הח"מ עו"ד ..................

_____________________

קמ"ט שיכון                                                                                        מאשר כי ה"ה  ...................

חתמו בפני וחתימתם בצירוף

_____________________					חותמת החברה מחייבת את

תאריך								החברה לעניין הסכם זה.

________________

# עורך  -  דין

# נספח א'1 - מפרט טכני

# א. כללי

במסגרת ההתקשרות יידרש הקבלן לבניית מבנה משרדים בעל שתי קומות כפי שמופיע בתוכנית הרצ"ב, בכפוף לאמור במסמכי המכרז ובמסמכי ההתקשרות.

יודגש, כי המתחמים בהם יבוצעו העבודות דורשים נוכחות מאבטחים, נוכח אופיים או מהותם כמתקני צבא. לפיכך, על המציע להתחייב להעמיד לרשות המינהל, מאבטחים אשר יצטרפו לצוות העבודה המעניק את השירותים במתקנים. רמתם של המאבטחים, דרישות הכשרתם וכיוצ"ב מפורטים בנספח השירותים ובנספח התעריף. למען הסר ספק, על הקבלן לשכלל בהצעת המחיר מטעמו את עלות שירותי האבטחה, ולא יהיה תשלום נוסף עבור שירותים אלו. כמות המאבטחים הנדרשת הינה ביחס של 1:5 – על כל חמישה עובדים/פועלים/צוות הקבלן נדרש לנכוח באתר בכל עת במהלך העבודות לכל הפחות מאבטח אחד, למעט אם יינתן אישור המקשר מראש ובכתב ליחס אחר, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

# ב. לוח זמנים לביצוע העבודות

# מועד תחילת העבודה: תוך 14  ימים ממועד מסירת ההודעה המתאימה מאת המקשר (צו תחילת עבודה).

# סיום העבודה: 210 ימים קלנדריים מיום תחילת העבודה כאמור.

# ג. מקום העבודה

# העבודה תבוצע במת"ק חברון. פרטים נוספים בעניין יימסרו במהלך סיור הקבלנים.

# ד. איש קשר

# גב' מיכל עידו,  gmail.com@9977019, פלאפון 050-6235727.

# ה. פירוט העבודה והמחירים

# העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד המצורף למפרט זה והמהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.

| # לוח תשלומים |  |
| --- | --- |
| # סעיף | # אחוז תשלום |
| # גמר יסודות | # 10% |
| # גמר רצפה | # 10% |
| # גמר קירות חוץ קומת כניסה | # 5% |
| # גמר תקרה +3.20 | # 7% |
| # גמר קירות פנים | # 5% |
| # גמר קירות חוץ קומה א' | # 5% |
| # גמר תקרה +6.30 | # 8% |
| # גמר טיח פנים כולל שליכט | # 6% |
| # גמר טיח חוץ כולל שליכט חצוני | # 6% |
| # גמר ריצוף | # 10% |
| # גמר אלומניום | # 5% |
| # גמר חשמל ואינסטלציה | # 8% |
| # גמר צבע פנים | # 5% |
| # מסירה | # 10% |
| # סה"כ | # 100% |

# המפרט הטכני המיוחד

בינוי מבנה משרדים במת"ק חברון

- כללי

  - כל העבודות במכרז זה יהיו כפופות לתקנים הישראלים ולמפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון.

  - על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך לפי חוק.

  - עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך ויבוקרו ע"י חשמלאי בודק שימסור תיק מתקן בסיום העבודות ע"ח הקבלן.

  - כל הבטונים ייבדקו במעבדה מאושרת על חשבון הקבלן.

  - כל האלומיניום ייבדק לאחר איטומו בבדיקת התזה.

  - צנרת המים תיבדק בסיום הרכבתה בטרם תכוסה, ללחץ ברומטרי כנדרש עפ"י התקן.

  - גג המבנה יעבור בדיקת הצפת מים במשך שבוע לפחות. נדרשת אחריות ל-10 שנים לפחות בנושא האיטום.

  - כל גופי התאורה, אביזרי החשמל, התקרות האקוסטיות, הברזים, הריצופים והכלים הסניטריים יוצגו למפקח לאישור והפריט שאושר יישאר בידי המפקח עד לתום העבודות הנ"ל.

  - באם לא קיים תקן ישראלי לחלק כלשהו מן העבודות, הקבלן יציג תקן אחר (אירופאי או אמריקאי) לעבודה המבוצעת.

  - כל העבודות האמורות במפרט כוללות אספקה לאתר והתקנת החומרים/ביצוע העבודות עד לסיום/תפקוד מושלם כולל בדיקות תקן ואסמכתאות.

  - הבניין יימסר כשהוא מחובר לכל רשתות המים/ביוב/חשמל/תקשורת/טלפון יחד עם תעודת בדיקה מוסמכת מכל אחת מן הרשויות האחראיות לתשתיות הנ"ל.

  - יש לצרף למסמכי המכרז דגם ומפרט טכני של המזגנים המוצעים.

# תוכניות

- התוכניות האדריכליות הכלליות לעבודה בגבולות המבנה תסופק ע"י המזמין.

- תוכניות עבודה יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. הקבלן יודע כי המזמין לא יספק תוכניות מפורטות מעבר לתכניות המכרז  ובידוע כי במהלך אישור התכניות יש לערב את אדריכל המזמין לצורך אישור התוכניות הסופי. יש לשמור על אופי התוכנית הקיימת . כל שינוי מתוכנית זו מחייב אישור המזמין. להוראות מפרט זה ו/או תקן כל שהוא, לעולם יגבר המיטיב עם המזמינה וכל שינוי ו/או אישור ו/או התאמה ינתנו ע"י המפקח בלבד.

- על הקבלן לספק תוכנית ביסוס.

- תוכנית קונסטרוקציה לכל המבנה תסופק ע"י הקבלן ממהנדס בעל רישיון ותאושר ע"י המפקח והמזמין טרם תחילת העבודות. המהנדס יהיה המפקח על היציקות ויאשר אותן בכתב לפני כל יציקה.

- ככלל על הקבלן להעסיק יועצים בעלי דפלומה ורשיון מהנדסים/אדריכלים בר תוקף אשר יאושרו ע"י המזמין לפני תחילת העבודות.

- תוכנית אדריכלית, חשמל, תקשורת, טמ"ס, נגישות, בטיחות, טרמי, מיזוג אויר ותברואה וכן כל תוכנית אחרת הנדרשת לפי  חוק להשלמת הבניה תסופק ע"י הקבלן ותאושרנה ע"י המפקח והמזמין.

# תאור כללי של הפרויקט והמבנה

# הפרויקט הינו בעיקרו בנית מבנה משרדים, חדר מפעילים (מבטון מזוין)  כולל גשר פלדה או בטון המקשר את הבסיס לקומה העליונה . הבניה קונבנציונאלית . שלד ויסודות מבטון מזויין. הקירות החיצוניים מבלוקי פומיס זהב/יהלום ועמודי בטון למעט הקיר הפונה לעיר חברון אשר יבנה מבטון מזוין כולל בידוד רונדופאן 5 ס"מ ובלוק איזולציה 7 שחור, החלוקה הפנימית מבלוקי בטון שחור, הריצוף מבוצע ע"ג חול מיוצב בהתאם לתקן. גמר פנימי וחיצוני מטייח/קרמיקה ותקרה אקוסטית סטנדרטית עם מילוי אריחים מינרליים ו/או מגשי פח.

# חיבור המבנה לתשתיות מים, חשמל, טלפוניה/תקשורת וביוב. כמו כן הכנת עמדת כיבוי אש שתפורט בהמשך. החיבורים ידרשו חפירות, צנרת, מעברים, קידוחים, השחלת כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים, וכד')

# באחריות הקבלן סלילת צנרת וקוי מערכות תקשוב ותקשורת לריכוז תקשוב ותקשורת במת"ק כאשר תיאום המערכות יבוצע מול רת"ח תקשוב במנהא"ז.

# באחריות הקבלן סלילת צנרת וקוי חשמל לריכוז חשמל כולל חיבור ללוח גנראטור.

# סלילת קוי החשמל/תקשורת/תקשוב יהיו עיליים, ע"ג עמודים קיימים במידת האפשר ותוספת עמודים במידת הצורך.

- עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי חוזר

# חפירת שטח המבנה ליציקת יסודות ורצפה בהתאם לקונסטרוקציה ע"י מחפר או באופן ידני  ולעומק לפי הנחיות המהנדס, כולל פינוי החומר העודף לאתר שפיכה מאושר.

# חציבת קירות הבטון בכניסה למתחם לצורך יצירת מתחם כניסה חדש עפ"י התוכנית כולל פינוי החומר כנ"ל.

# חפירה באספלט ו/או כורכר ו/או סלע של תעלות עד לעומק של עד 1 מ' עבור צנרת חשמל ו/או מים ו/או בזק ו/או טל"כ ו/או ביוב ידנית או ע"י מחפרון.

- מילוי מובא, מצעים והידוק

# מילוי בחומר גרנולרי מדורג מובא בחפירות והידוק מבוקר בשכבות של 20 סמ' ע"י 7 מעברים של כלי מכני 1 טון מינ' עם רטיבות אופטימלית.

- עבודות אספלט

# יש לנסר את האספלט לפני החפירות ע"י מסור אספלט לפי פרט ניסור שיימסר ע"י המפקח. ביצוע האספלט בתום הידוק שכבות מצעים ע"ג שכבה מקשרת של אמולסיה ביטומנית חמה MS-10 ואז שכבת אספלט ביסוס בעובי 5 סמ' עם אגרגט עד ¾ אינצ'. לאחר מכן שכבה נוספת של אמולסיה ביטומנית ועליה אספלט נושא בעובי 3 סמ' וגודל אגרגט מירבי של ½ אינצ'. חובה להציג תעודות המעידות על תקניות החומרים הנ"ל.

- עבודות בטון יצוק באתר

# בטונים למבנה

# יציקת שכבה בעובי 5 סמ' מינימום בטון רזה מתחת לכל אלמנט נושא מבטון.

# יסודות ראשונים יבוצעו תחת השגחת מהנדס הביסוס.

כל הבטונים באלמנטים הקונסטרוקטיביים יהיו לפי דרישות התכן ( ב-30 לפחות) ויוכנו בתנאי בקרה טובים (בטון מובא) למעט חריגות באישור המפקח. האחריות לתיאום בדיקות הבטון מוטלת על הקבלן.

# יציקת יסודות, רצפות, קירות ו/או עמודים, קורות עולות או יורדות, שיפועים למדרגות, תקרת צלעות לרבות מילוי בלוקי איטונג וכד' מבטון מזויין במידות וחתכים שונים עם זיון מפלדה לבניין מצולעת מעובדת, חתוכה ומכופפת בקטרים שונים לפי תוכנית המהנדס המאושרת ע"י המזמין.

# אין לצקת בימי רביעי-ששי אלא באישור בכתב מן המפקח. יש לדאוג לאשפרה של הבטון פעמיים ביום במשך שבוע לפחות ובכמות מים עד לרוויה של הבטון. בכל מקרה תבוצע אשפרה כנדרש לפי ת"י 466 חלק 1 לכל עבודות הבטון, כולל שימוש בחלופות המופיעות בתקן.

הקבלן יקפיד על מועדי פירוק מינימליים מותרים המופיעים בת"י 466 חלק 1-תשומת לב למועדי פירוק בתקופת חורף.

# סבולת עבודות הבטון והבניה לפי ת"י 789 חלק 1 לפי טבלה 1 לפי מקסימום דרגה 7 ודרישות המפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 04039. אלמנט לקוי-יהרס ויבנה מחדש.

# כל העבודות כוללות הכנות של מעברים כפי שיידרשו ע"י שרוולים /חריצים /שן/ שקע /קוביות בטון וכד' לרבות החומר והתבניות המשמשים להכנת המעברים.

- עבודות בניית מחיצות/קירות

# קירות חוץ

# בלוק 22 פומיס זהב/יהלום תוצרת טרמודן או ש"ע התואם את הגדרות התקן לאיזור חברון כולל חיבור לעמודים ע"י "שטראבות" וחגורות בטון מעל ומתחת לפתחים בעובי מינימלי 10 סמ' וזיון מינימלי 2 ברזלים קוטר 10 בחלק התחתון.

# אלמנטים מבטון יטופלו למניעת גשרי קור בהתאם להנחיות יועץ טרמי.

# יש לתכנן חגורת בטון בתחתית הקיר בעובי שיאפשר לסיים את החלק העליון עם בלוק שלם. את החגורה התחתונה יש למרוח בזפת חם ואת חצי הבלוק הראשון לטבול בחומר ביטומני מסוג MS-10 או שו"ע. לחילופין ניתן לבצע את כל קירות החוץ מבטון מזויין אך במחיר שווה ערך לעבודה בבלוקים 22 לעיל.

# עיגון בלוקים לבטון

# בכל מפגש בין קיר בלוקים לקיר בטון יש לעגן ע"י קוץ ברזל קוטר מינימלי 8 בכל שורה שניה ובהתאם לתקן.

# היקף חשפי החלונות

# שיש חברוני בעובי 3 סמ' בולט מהקיר 3 סמ' ורוחבו 3 ס"מ לכל צד. השיש התחתון ("בורטאש") יגיע פנימה עד לשן המיוצרת במשקוף העיוור. חשפי החלונות לכל רוחבם יאטמו ,לפני הנחת השיש, עם קירות החוץ בסיקה טופ 107 עד למשקוף העיוור.

# קירות פנים

# בלוק 10 מבטון כולל חגורה בגובה פתחים לכל אורך הקירות עם שני ברזלים. גובה החגורה יחושב כדי לסיים את הקיר בבלוק שלם. בכל מפגש בין קיר בלוקים לקיר בטון יש לעגן ע"י קוץ ברזל קוטר מינימלי 6 בכל שורה שניה.

# קירות פנים

# בלוק 10 מבטון על חגורת בטון מרוחה בזפת חם . הבלוק הראשון על החגורה טבול חצי בחומר ביטומני מסוג MS-10 או שו"ע. כולל חגורות בטון מעל הפתחים גובה חגורה מינימלי 12 סמ' עם 2 ברזלים קוטר מינימלי 6. יש לתכנן חגורת בטון בתחתית הקיר בעובי שיאפשר לסיים את החלק העליון עם בלוק שלם. כל המפגשים עם מחיצות החוץ בקשירה של "שטראבות".

- עבודות טיח

# טיח פנים

# לכל מחיצות 10 טיח שחור ושליכט משני הצדדים, לכולם עד לגובה 2.5 מ' מפני ריצוף מתוכננים. סרגל בשני כיוונים.  בכל הפינות יש לבצע פינת טיח קשיחה. בקירות מבטון יש להקדים שכבת הרבצה (אמולסיה צמנטית עם תוסף פולימרי (בי ג'י בונד או לטקס או שו"ע) לשכבת הטיח שחור לאורך ומעל כל החגורות רשת אקספנדיד גולשת 5 סמ' מעבר לחגורה מעל ומתחת לפני ביצוע הטיח.

# בחדרי השירותים יבוצע טיח על כל הקיר. בחלק המצופה קרמיקה אין לבצע שכבת שליכט ויש להחליק את הטיח השחור.

# טיח חוץ

# בקירות בטון או בלוקים טיח שלושה שלבים: הרבצה ע"י אמולסיה צמנטית עם תוסף פולימרי (בי ג'י בונד או לטקס או שו"ע), (איטום לפי פרק 8 להלן), טיח שחור ושליכט אקרילי לגימור חוץ אטום למים.

# בכל חיבור בין קיר בלוקים לקיר בטון וכן בחיבור בין רצפה לקיר בלוקים יש לבצע רצועה של רשת אקספנדיד ברוחב מינימלי של 10 סמ' על התפר לפני שכבות הטיח.

# פינות טיח יבוצעו ע"י פינות מגולוונות קשיחות מוגנות עם ציפוי פלסטי.

- עבודות איטום ובידוד

# ראשי

# קירות מתחת לגג

# בקירות חוץ יש לאטום ע"י מריחה של טיח צמנטי הידראולי מסוג סיקה טופ סיל 107 על גבי הגלנץ המוחלק בכמות של 2 ק"ג למ"ר בשכבה אחת.

# בידוד המבנה ע"י בלוק טרמי ו/או רונדופאן או ש"ע לפי הוראות יועץ טרמי שבאחריות הקבלן.

# גג המבנה

# יש לבודד את גג המבנה ע"י רונדופאן 6 ס"מ או ש"ע ומעליו בט-קל בעובי 5 ס"מ מינימום.

# יש לאטום ע"י יריעות ביטומניות בהתאם לתקן כולל יריעות חיזוק באיזורים הנדרשים.

# רצפת בטון (במקרה של רצפה מונחת)

# הרצפה תוצק על גבי שכבת יריעות ביטומניות משוכללות ללא אגרגט בעובי 5 מ"מ מינימלי עם חפיפה של 10 סמ' מולחמת. היריעות יולחמו לבטון רזה ע"י פריימר ביטומני בכמות של 300 גר'/מ"ר.

# חדרי שירותים

# כל צנרת המים והביוב הבולטת על רצפת הבטון תבוטן ע"י גלנץ מוחלק ושכבת איטום מסוג סיקה טופ סיל 107, טורוסיל או שו"ע בכמות של 4 ק"ג למ"ר בשתי שכבות. על האיטום לעלות על הקירות מעל לגובה הריצוף הסופי לפחות 10 ס"מ ובקיר הדלת יש למרוח אותו על חגורת הפרדה מבטון שתוצק על מפתן הכניסה. ראש החגורה יגיע עד ל-3ס"מ מפני ריצוף סופיים.

# ספי דלתות כניסה

# בכל כניסה חיצונית יש לבצע חגורת הפרדה מבטון שראשה יגיע עד ל-3 ס"מ מפני ריצוף סופיים. על גביה יש לאטום ע"י גלנץ מוחלק ושכבת איטום מסוג סיקה טופ סיל 107, טורוסיל או שו"ע בכמות של 4 ק"ג למ"ר בשתי שכבות.

# חגורות מתחת לשורת בלוקים ראשונה: ראה פרק בניית מחיצות/קירות

- עבודות ריצוף וחיפוי

# רצפה באולמות

# רצפת קרמיקה במחיר בסיס של 120 ₪/מ"ר סדרת ארכיטקטורה תוצרת נגב או ש"ע בגוון לפי בחירת המזמין ובגודל אריח 60/60. לרבות מילוי חול ים משובח בעובי כ-8 סמ' מעורבב עם מלט בכמות של 1/10 לפי ביצוע הריצוף, ולרבות טיט להרכבת הריצוף. יש לבצע מרווחי ריצוף ע"י מרווחונים מפלסטיק ברוחב מינימלי של 3 מ"מ. רובה אקרילית לבנה למילוי המישקים לאחר ניקוי יסודי של המישקים.

# רצפה בשירותים

# כנ"ל אך שילוב בין מספר גוונים לבחירת המזמין ועד גודל 60/60.

# חיפוי קירות חדרי שירותים

# כנ"ל אך מבוצע בהדבקה בדבק קרמיקה על גבי טיח שחור עד גובה תקרה. בקירות הרובה בגוון האריחים.

- מתקני תברואה

# צנרת מים לרחצה/שתיה

# צנורות מפוליאטילן מצולב כדוגמת "פקסגול" בקוטר נדרש בהתאם לתכנון יועץ אינסטלציה למים קרים וחמים ללחץ אטמוספרי 6 מיליבר, כולל מרכזיות מים מורכבות בתוך ארגז אלומניום עם דלת פתיחה מהירה מונחים בפנים הבניין כולל חריצים בקירות, ו/או במילוי הריצוף, ו/או גלויים על קירות מחיצות ותקרות, ו/או באדמה מחוץ לבניין בעומק עד 0.6 מ', לרבות כל אביזרי החיבור, ספחים,. כל החפירות והחציבות בבניין כלולות.

# צנרת המים החמים תבודד בהתאם לתקן.

# דוד המים החמים כולל הקולטים בנפח של 150 ליטר מתוצרת כרומגן או ש"ע יועמד ע"ג מתקן על הגג כאשר הוא מופנה לדרום מלא במידת האפשר , במידה ואין אפשרות להפנות לדרום מלא יש לפצות ע"י הגדלת שטח הקולט בהתאם לתקן.

# אסלות

# אסלה תלויה "חרסה" וניאגרה סמויה "גרואה" או ש"ע כולל מושב אסלה ומכסה כבד, צירי נירוסטה לרבות כל החיבורים למים וביוב כולל ברז חיבור ומתקן לנייר טואלט (הסוג לבחירת המזמין)

# כיורים

# כיור שטיפה לבן חרסה סוג א' מדגם חרצית (40) כולל קידוח חור הכנה לברז כולל ברז למים קרים/חמים מדגם חמת "אלפא" מקט 302531 או ש"ע מותקן על הכיור כולל כל ההתחברויות וצנרת הדלוחין מסוג ליפסקי תקנית, ברז ניל וצינור גמיש

# שירותי נכים

# כל המפרט עפ"י תקן 1918 חלק 3.1 ובהתאם לנספח (סקיצה) מצורפת למפרט והתוכנית האדריכלית. כל המסעדי יד מנירוסטה סוג א'.

# מטבחון

# ארון מטבח עפ"י פרט מצורף , כיור מטבח 60/40 נירוסטה כולל ברז מטבח נשלף מדגם חמת "אלפא" או ש"ע, מותקן על השיש כולל כל ההתחברויות לצנרת מים חמים/קרים וצנרת הדלוחין מסוג ליפסקי תקנית, ברז ניל וצינור גמיש

- קוי מים, מרזבים, דלוחין וביוב

# מרזבים

# כל הצנרת למירזוב תהיה מסוג גיבריט HDPE  4" המורכבים סמויים בקירות המבנה. בתקרה המרזב יותקן בעובי התקרה  כמקובל ויחובר במוצאו  לצינור מרזב בקיר. הצינור בקיר יהיה סמוי לאורך הקירות עד למוצא כ-20 סמ' מעל פני השטח כולל אביזר קצה מפליז בשיפוע 45 מעלות ואבן מרזב מבטון. עבודות ההלחמה של צנרת הגיבריט תבוצע אך ורק ע"י בעל מקצוע מורשה. יש לבדוק את הצנרת ללחץ הידרוסטטי בטרם הרכבת האביזר מפליז, ע"י פיקוק המוצא התחתון ומילוי הצינור לכל גובהו במשך 24 ש'.

# צנרת דלוחין

# צנרת אפורה קוטר 1.25" מונחת על רצפת הבטון במילוי מתחת לריצוף ומבוטנת כולל כל ההתחברויות לכיורים לרבות סיפונים, קופסאות איסוף ו/או קופסאות ביקורת עם מחסום ריח כולל מכסה פליז אטום מרובע בריצוף, וחיבור לקו ביוב ראשי של המבנה.

# צנרת ביוב

# בתוך היציקות תהיה תמיד הצנרת מסוג גיבריט קוטר 4". באדמה צנרת כתומה PVC לביוב בקוטר 4" מחוברת לכל האסלות כולל נקודת ביקורת ליד כל אסלה, התחברות לקולטן מאסף מונח ביציקת הרצפה ובאדמה מחוץ למבנה בעומק לפי יציאה מתא ביוב ושיפוע 2% מינימלי לאורך כל הקו לרבות מצע חול מתחת בעובי מינימלי של 10 סמ' וכיסוי חול מינימלי של 20 סמ' כולל פס סימון, והתחברות לקו ביוב סמוך.

# תאי ביוב

# תא ביוב מסוג חופית במידות מינימום קוטר 60 ועומק 80 מכסה לעומס 8 טון. השוחה מונחת על קרקע מהודקת ומצע חול בעובי 20 ס"מ, לרבות חיבור ביוב בניין וקו המשך לשוחה. מרחק מירבי בין שני תאים  15 מ' הכל לפי דרישות ה.ל.ת.

- נגרות אומן ומסגרות פלדה

# דלתות לחדרים ושירותים רגילים

# דלת פנימית סטנלי עם צוהר תקני וזכוכית חלבית. דלת מסוג "סטנלי" או שו"ע מידות 70/210 עובי משקוף לתאום בזמן ביצוע, , מנעול תפוס/פנוי עם אפשרות פתיחה קלה מבחוץ, צילינדר "ירדני", סטופר ידיות ופרזול אלום סטנדרט כולל משקוף, הלבשות, התאמה בזמן ההרכבה, גוון לבחירת המזמין הכל קומפ' אספקה והתקנה במחיצות בלוקים/גבס/אחר ובהתאם לבחירת האדריכל.

# דלתות למבואות שירותים נ-01

# כנ"ל אך במידות 80/210

# דלתות לשירותי נכים נ-03

# כנ"ל אך במידות 90/210

# דלתות חוץ כפולות או בודדות

# דלת פלדלת  בהתאם לפרטים ובתוספת מחזיר שמן הדראולי בפיקוד חשמלי, מנעול מגנולוק, נורית אדום/ירוק לחיווי מצב הדלת.

# גגון בכניסות חיצוניות

# גגון מעל דלתות חוץ לפי סקיצה אדריכלית כולל קונסטרוקציה, מאושרת ע"י המהנדס, הכל מגולוון וצבוע בתנור גוון לבחירת המזמין לרבות גגון מפרספקס מקובע לקונסטרוקציה ע"י בורגי איסכורית.

# סורגים לחלונות

# סורג מפלדה מגולוון בתום הייצור צבוע בתנור בצבע וגוון לבחירת המזמין.

- צבע

# צבע חוץ – ראה טיח חוץ – שליכט אקרילי

# צבע פנים – צבע אקרילי מגוון בגווני "P" , עד שני צבעים בכל חדר לבחירת המזמין

- עבודות אלומיניום

# חלונות

# הערה כללית

# כל החלונות יורכבו כשהם יושבים על השיש התחתון ובשלושת הפאות האחרות השיש נושק לחלון מבחוץ. היקף החלון מבחוץ ייאטם ע"י מריחה סיליקונית אחידה כפולה: אחת בין השיש לחלון ואחת בחיבור לאחר הרכבת החלון.

# כל החלונות יורכבו על גבי משקופים עיוורים אשר יבוטנו לקירות ויאטמו כנ"ל.

# כל האלמנטים יסופקו ע"י מפעל ישראלי בעל תו תקן. יש לאשר את המפעל אצל המפקח טרם הזמנת החומר.

- רכיבים מתועשים בבניין

# תקרה אקוסטית מאריחים

# בכל האולמות, תקרה מקונסטרוקציית אלומיניום ברוחב תחתון של פרופיל 2.5 סמ' לבן שתי וערב כולל פרופיל היקפי L+Z תלויה על חיזוקים מרצועות אלומיניום או מכבלי פלדת אל-חלד, ואריחי מילוי מינרליים חצי שקועים כדוגמת אקופון בגודל 60.5X60.5X1.5 לבן NRC=0.9

# תקרת מגשים

# בתוך תאי השירותים תקרת מגשים מאלומיניום לבן שבור צבוע בתנור ברוחב 25 מורכבים על גבי פרופילי L+Z ורצועות אלומיניום או כבלי פלדת אל-חלד לתליה.

- עבודות חשמל ותקשורת

# עבודות לתשתית תקשורת מחשבים יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו לביצוע ע"י רמ"ד תקשוב במנהל האזרחי

# כללי:

# בעבודות אלו כלולות כל ההכנות הנדרשות להתקנת כל סוגי האביזרים הן בקירות והן בתקרה, לרבות חפירות, חציבות, תיעול, פתחים בתקרה אקוסטית, תליות, רשתות וכו'

# נקודה במפרט זה משמעה אספקה והרכבת אביזר קצה על הטיח או שקוע, בקיר או בתקרה, כולל מוליכים 1.5 או 2.5 מ"מ או מוליכי מתח נמוך/טלפוניה לפי העניין, צנרת, חיבור ללוח, מאמ"ת וכל העבודה וחומרי העזר הדרושים להתקנה ותפעול מושלם של האביזר.

- עוצמת ההארה בחדרים ובמסדרונות תהיה בהתאם לתקן 8995 ולא תקטן מ 500 LX.

- נקודות החשמל והתקשורת ירוכזו בקופסאות סימבוקס , כמות הנקודות תשתנה לפי הנדרש בכל חדר לפי הנחיית המפקח, (קופסאות למקבצי תקשורת אחודה תכלול 8 שקעי מתח / 4 UPS 4 רגיל, 2 תקשורת אדום, 2 שחור, 2 אינטרנט , 2 טלפון ) ובהתאם לטבלת מיקומים.

- ריכוז חשמל ותקשורת ימוקם בכל קומה לפי הנחיית המפקח.

- שליטת כלל המערכות תתבצע מחדר מפעילים. על הקבלן הזוכה לאשר תוכנית זו מול המזמין.

# לוח חשמל

# ארגז הלוח מפח מגולוון צבוע בתנור בגוון בז', כולל  כל הציוד, אירופאי , וכולל בתוכו 20% ציוד רזרבי.

# הארקה

# מוט ברזל בקוטר מינימלי של 10 מ"מ מרותך לברזל היסודות בהיקף המבנה ועולה בעמודים כל ריתוך 3 סמ' אורך כל 2.5 מ' ובכל עמוד. בהתאם לתוכנית מהנדס חשמל.

# יציאת פס ארקה מפלדה ע"י ברזל מגולוון במידות 50X4 מ"מ מותקן בקיר ומחובר לאלקטרודות או מוליכי יציאה. לרבות ריתוך מלא של הטבעת המרכזית, גמר עם בורג מרותך מגולוון בקוטר 1/2" וקופסת פטיש בקוטר 1" באורך ממוצע של כ-3 מ'

# אלקטרודה ורטיקאלית עשויה ממוט פלדה מצופה נחושת דוגמת "קופרוולד" או שו"ע בקוטר 19 מ"מ ובאורך כ-2.5 מ'. לרבות תקיעתו באדמה, התקנה, שילוט וחיבור אל מוליך הארקה.

# שוחת ביקורת בקוטר 40 סמ' עם מכסה קוני ובעומק 50 סמ'. לרבות חפירה, רצפת בטון בעובי 10 סמ' וסימון.

# גופי תאורה לאולמות (תאורת לדים)

# גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק W45 מגיע עם דרייבר מק"ט EL100126 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע, מינימום חמש שנים אחריות, מותקן בתוך תקרה אקוסטית, עוצמת הארה לפי תקן, ג"ת יעמדו בתקן משהב"ש ומשרד החינוך. תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 27 LED דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות.

# יש לאשר את גופי התאורה אצל המפקח טרם התקנתם.

# גופי תאורה לתאי שירותים

# גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט קוטר 12 ס"מ הספק W7 מגיע עם דרייבר מק"ט EL100128 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע מותקן בתקרת מגשים

# שלטים מוארים

# שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט.

# גופי תאורת חוץ

# גוף תאורה פרוז'קטור לד W50 מוגן מים 65IP V220  בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, High Power COB Led מק"ט EL200228 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע.

# בתי תקע לחשמל

# נק' בית תקע בודד/כפול/משולש במעגל כח נפרד מורכב שקוע בטיח בקופסא תקנית או בחלל התקרה האקוסטית, לבן או קרם לבחירת המזמין כדוגמת פתיה "נועה" או ש"ע.

# נק' טלפון/תקשורת

# נק' בית תקע לטלפון/לתקשורת מורכב שקוע בטיח בקופסא תקנית או בחלל התקרה האקוסטית, לבן או קרם לבחירת המזמין.

# מפסקי זרם

# נק' מפ"ז בודד/כפול/משולש במעגל מאור מורכב שקוע בטיח בקופסא תקנית, לבן או קרם לבחירת המזמין כדוגמת פתיה "נועה" או ש"ע.

# הכנות בריצוף

# הכנת חשמל בתוך צנרת מתחת לריצוף לנקודה במעגל כח.

# בית תקע תלת פאזי

# נק' בית תקע תלת פאזי במעגל כח נפרד למזגן מפוצל תוצרת תדיראן או אלקטרה קלאס A כולל מפסק פאקט מוגן מים בגג ליד יח' המעבה לכל מזגן בנפרד כולל חיווט וצנרת וכן הכנה של שרוול ליד כל נק' עבור צמה לצנרת מיזוג.

# 17. עבודות מיזוג אוויר

הקבלן יספק מזגנים מפוצלים בהתאמה לשטח החדר מתוצרת תדיראן או אלקטרה נצילות אנרגטית A.

הקבלן יספק מזגן לכל מסדרון בהתאמה לגודל המסדרון + 20% מתוצרת תדיראן או אלקטרה נצילות אנרגטית נמוכה ככל הניתן.

יחידות המעבה יותקנו ע"ג גג המבנה כאשר הצנרת המקשרת בין יחידות המזגן תוטמן בתוך צנור מתעל הסמוי בקיר או בפינת החדר כאשר הוא מכוסה בכיסוי דקורטיבי באישור המפקח והמקשר.

עליית הצנרת דרך גג המבנה תהיה ע"י "מקל סבא" ותבטיח מניעת חדירת מים או רוחות בהתאם לתקן.

הקבלן יספק שני מזגנים מפוצלים עבור חדר תקשורת שיעבדו בחלוקת עבודה 24/7 מתוצרת תדיראן או אלקטרה נצילות אנרגטית A.

18. טמ"ס

במסגרת העבודה יותקנו מצלמות בתוך שטח המבנה ובהיקפו אשר יחוברו למשל"ט במבנה ובחמ"ל המת"ק.

סוג ואיכות המצלמות וכן מערכת השליטה יאושרו ע"י רת"ח תקשוב.

19.  תקשורת ותקשוב

תוכנית נקודות תקשורת במבנה משרדים  במת"ק חברון :

| קומה | משרד | תשתית נדרשת | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| כניסה | חדר מפעילים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | איציק | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן - צהלנ"ט |  |
|  | ארכיון | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | עובדים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | עובדים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | תומר | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | ארכיון | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |

| קומה | משרד | תשתית נדרשת | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | חדר מפעילים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | איציק | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן - צהלנ"ט |  |
|  | ארכיון | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | עובדים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | עובדים | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | תומר | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |
|  | ארכיון | - רשת מרכבה - רשת אינטרנט - רשת אבן |  |

# נספח א'2 - נספח שירותי האבטחה הנלווים

מפרט זה מאגד את דרישות האבטחה של המנהל האזרחי לצורך מתן שירותי הבינוי במבנה המשרדים במת"ק חברון. על המציעים לעמוד בכל הדרישות המקצועיות, המנהליות וכן בכל דרישה אחרת המפורטות במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז. השתתפות במכרז מהווה התחייבות על יכולת המציע לעמוד בתנאים ובמטלות המפורטות בו.

- השירותים הנדרשים:

המתחמים בהם יבוצעו העבודות דורשים נוכחות מאבטחים, נוכח אופיים או מהותם כמתקני צבא. לפיכך, על המציע להתחייב להעמיד לרשות המינהל, מאבטחים אשר יצטרפו לצוות העבודה המעניק את השירותים במתקנים. רמתם של המאבטחים, דרישות הכשרתם וכיוצ"ב מפורטים בנספח השירותים ובנספח התעריף. פעולות האבטחה כוללות בין היתר, ביצוע סריקות במתקן ובסביבתו, פיקוח על הנכנסים למתקן, איתור חפצים חשודים, ליווי העובדים במהלך העבודה, והכל כמפורט בהנחיות שיינתנו מקצין אג"מ במנהל האזרחי או מידי המקשר.

- למען הסר ספק, על הקבלן לשכלל בהצעת המחיר מטעמו את עלות שירותי האבטחה, ולא יהיה תשלום נוסף עבור שירותים אלו.

- המנהל האזרחי לא יישא בתשלום נוסף עבור רכיב הנסיעות. יובהר, כי הקבלן הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את עלויות הנסיעה ו/או להסיעם למנהל האזרחי וממנו ו/או לכל מקום אחר אליו ידרשו להגיע בזמן במסגרת עבודתם, לרבות קורסים, אימונים, השתלמויות וימי עיון.

- כמות המאבטחים הנדרשת הינה ביחס של 1:5 – על כל חמישה עובדים/פועלים/צוות הקבלן, נדרש לנכוח באתר בכל עת במהלך העבודות לכל הפחות מאבטח אחד, למעט אם יינתן אישור המקשר מראש ובכתב ליחס אחר, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

- המאבטחים שייתנו את השירותים בפועל יעמדו בדרישות הבאות:

- על המאבטחים (או חברת האבטחה עימה התקשר הקבלן) לקבל היתר לעסוק במתן שירותי שמירה ואבטחה באזור יהודה ושומרון, מאת ראש ענף כלכלה במנהל האזרחי.

- בעל רובאי 03 ומעלה.

- מעל לגיל 21.

- בעל רישיון (ארגוני) לנשיאת אקדח (אקדח בקוטר 9 מ"מ, שיסופק על ידי המאבטח, הקבלן או חברת האבטחה עימה יתקשר הקבלן).

- היעדר רישום פלילי.

- עמידה בלחצים ובביקורת.

- עצמאות בתפקיד.

- מוכשר קורס רמה ב' מביה"ס שאושר ע"י משטרת ישראל לפי תקן מאבטח מתקנים.

- המאבטח, הקבלן או חברת האבטחה עימה יתקשר הקבלן יספקו למאבטח – גז מדמיע ושלוש מחסניות, מלבד האקדח כאמור.

- שעות מתן השירות ותנאים כלליים:

עלות השעות הנוספות תחול על הקבלן, והוא יהיה אחראי להעביר את התשלום לעובד.

- הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי האבטחה:

  - הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי. הקבלן מתחייב לשלם למאבטח שמועסק על ידו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, בתוספת כל יתר תשלומי החובה (לרבות מיסים ותשלומים סוציאליים) החלים על הקבלן על פי כל דין, לכל הפחות שכר יסוד לשעת עבודה אשר לא יפחת מהשיעור הקבוע כשכר מינימום במדינת ישראל, מעת לעת, בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 ו/או בהתאם לקבוע בכל הסכם קיבוצי כללי שהורחב בצו הרחבה במדינת ישראל

  - הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

  - הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר.

  - הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

  - מוסכם על הצדדים, כי בנוסף לכל הסעדים העומדים לזכות המינהל על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

  - מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל זכות קיזוז העומדת לרשות המינהל על פי הדין ועל פי הסכם זה, למנהל תהא זכות קיזוז בגין כל תשלום שלא העביר ו/או שילם הקבלן להבטחת הזכויות הסוציאליות של העובדים על פי הסכם זה.

  - אחת לחצי שנה ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המשרד ובמתקניו. על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי רואה חשבון.

  - הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובדים והמאבטח במקום העבודה. הקבלן יהיה אחראי על כך כי העובדים והמאבטח ידווחו בהגעתם למנהל האזרחי וביציאתם ממנו למקשר.

  - הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי הממשלה  וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.

  - במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה או במינהל האזרחי וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

  - במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה, למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת. הקבלן יתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.

  - הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך 30 ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.

  - הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על ידו בין במישרין ובין בעקיפין.

- כללי הצמדה

במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה מדינת ישראל, יעודכן ערך שעת העבודה בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים.

המציע (חתימות מורשי החתימה): _____________________

נספח ב' – המפרט התעריפי (הצעת המחיר)

(יש לצרף למעטפת המכרז כשהוא מונח במעטפה סגורה ונפרדת)

# עבור העבודות מושא המכרז נהיה זכאים למחיר הנקוב להלן:

מחיר פאושלי לבניית מבנה חדש בשיטת תכנון ביצוע: _______________________ ₪ בתוספת מע"מ.

(במלים: _______________________________________________ שקלים חדשים, בתוספת מע"מ).

המחיר הנקוב בשקלים חדשים והוא כולל כל היטל, מס או אגרה, שבתשלומם כרוך ביצוע העבודות, וכן כולל כל הוצאה ועלות של הקבלן, לרבות הוצאות מתן שירותי האבטחה, אך אינו כולל מס ערך מוסף, אשר יתווסף לסכום האמור בעת התשלום, לפי שיערו כדין.

מובהר לנו כי התעריף שנקבע ישולם בהתאם להתקדמות העבודות, כמפורט במפרט הטכני.

מובהר לנו, כי תוספות ככל שיידרשו בכתב ע"י המזמין ישולמו ע"פ מחירון "דקל" בתעריף מעודכן לתאריך החשבון וללא תוספות על מחירי הסעיף, בהפחתה של 20%.

_______________

# חתימת המציע

פרטי ספק

שם החברה : ___________________________   איש קשר: ______________________

כתובת לשליחת דואר: ____________________________________________________

טלפון: _____________________________________  פקס': ____________________

מס' עוסק מורשה: __________________

חתימה וחותמת המציע: ___________________________   תאריך: _________________

נספח ג' –

תצהיר עבור מציע ישראלי בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מס'  55/12 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_________ לביצוע עבודות הנחת קו מים המוביל לאתר אתר הטבילה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ד- תצהיר למציע ישראלי בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________  מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס'  55/12 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן הריני  מצהיר כי המציע עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. ובכלל זה החוקים הבאים:

- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976;

- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965;

- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963;

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

- חוק החניכות, תשי"ג-1953

- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

- חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

- חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000

- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.

- צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ה-

תצהיר למציע פלסטיני בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים בהתאם לדיני האזור

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________ מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  בקשר עם מכרז מס'  55/12 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, הריני מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו בהתאם לדינים החלים באזור יהודה ושומרון על העסקת העובדים תושבי האזור.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בדיני העבודה החלים באזור ובדיני העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

# נספח ו' – נספח הבטיחות:

# נספח הבטיחות- הנחיות בטיחות לקבלנים העובדים במנהא"ז

- כללי

- מסמך זה בא להנחות גורמי חוץ לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן העובד בתחומי המינהל האזרחי יו"ש, למניעת פגיעות בנפש וברכוש. נספח הבטיחות שבמסמך זה יצורף כהנחיות בטיחות לכל הסכם התקשרות עם קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

- הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות

- העבודה במנהא"ז תבוצע בכפוף לדרישות כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), כפי תוקפה במדינת ישראל מעת לעת.

- כל קבלן, ספק או נותן שירות במנהא"ז, משלב ההקמה ועד לפירוק סופי בסיום העבודה, יבצע היערכות מקדימה במטרה לעמוד בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה וכל חוק או תקנה הרלוונטים לתהליכי העבודה שבתחום אחריותו.

- על הקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות בספח א' – טרם תחילת עבודתו במנהא"ז.

- מסירת מידע והדרכת עובדים

- כל קבלן יבצע זיהוי והערכת סיכונים הקשורים לתהליכי העבודה שבאחריותו, וימסור מידע רלוונטי לעובדים המועסקים על ידו.

- הקבלן ידריך את העובדים בדבר השיטה הנכונה והבטוחה לביצוע  העבודה, וימסור הנחיות והוראות בטיחות עדכניות לשימוש והפעלה של כל האמצעים והציוד הדרושים לביצוע תהליכי העבודה באתר.

- בעלי תפקידים, הכשרות והסמכות

- כל קבלן ימנה מנהל עבודה / ראש צוות, שיהיה נוכח במקום בכל עת שמבוצעת העבודה.

- בידי מנהל העבודה/ ראש הצוות, יהיה תיק בטיחות ובו כל מסמכי הבטיחות הקשורים לתחום עיסוקו ורשימת העובדים באתר, כולל תעודות והסמכות (עבודה בגובה, חשמלאי מוסמך וכו'). יש להציג תיק זה לנציג המינהל האזרחי, ככל שיידרש.

- לא תבוצע משימה הדורשת הסמכה ללא תעודה בתוקף, שתמצא במקום בידי מנהל העבודה/ ראש צוות.

- קבלן שיגיע ללא תעודות בתוקף לשם ביצוע עבודתו, לא יקבל אישור לעבוד.

- יש להעביר מבעוד מועד לקמ"ט שיכון או מי מטעמו, את כלל האישורים, התעודות וההסמכות של הקבלנים, ספקים ובכלל ע"מ למנוע עיכובים ומצבים של אי נעימות.

- אמצעים, כלים וציוד

- כלי עבודה:

- באתר העבודה יופעלו כלים תקינים שנבדקו ע"י הקבלן לפני כניסתם לאתר.

- כלי עבודה חשמליים, יבדקו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן ויוכנסו רק לאחר קבלת אישור תקינות מטעמו.

- סולמות:

- לאתר העבודה יוכנסו סולמות עם תו תקן.

- הסולמות יהיו שלמים ותקינים.

- חובה לבצע בדיקת תקינות לפני כל טיפוס על הסולם.

- על סולם שאורכו יותר משני מטרים יטפס רק עובד שעבר הכשרה לעבודה בגובה ונרשם בתעודת ההסמכה שלו שעבר הדרכה גם על סולמות.

- ציוד מגן ולבוש מתאים:

- בכל תהליכי העבודה בהם נדרש עפ"י חוק להשתמש בציוד מגן אישי, תבוצע העבודה עם הציוד הדרוש.

- חובת הקבלן לספק את הציוד הדרוש באתר ולוודא שמבוצע שימוש נכון ובטוח באמצעי המגן האישיים.

- עבודה בגובה

- הכשרה והסמכה

- עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שהוכשרו והוסמכו ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה.

- עובד יעסוק רק בשיטות העבודה והאמצעים המופיעים בתעודת ההסמכה שלו.

- אמצעים וציוד

- יש להשתמש רק בציוד מתאים בכפוף לחוק ולתקנות העבודה בגובה.

- הקבלן חייב לספק את כל האמצעים והציוד הדרושים לביצוע עבודה בטוחה ונכונה עפ"י דרישות החוק והתקנות, ולוודא שהעובדים משתמשים בהם בעת ביצוע העבודה.

- בעבודה בגובה יש לאבטח את האמצעים, הציוד והכלים במטרה למנוע נפילת חפצים.

- חשמל

- שימוש במערכת החשמל של המינהל האזרחי יבוצע רק לאחר תיאום עם ראש מדור חשמל:

- יש למסור לו מידע בדבר המכשירים בהם ייעשה שימוש.

- יש למסור אישור תקינות הציוד בהם ייעשה שימוש במהלך העבודה.

- בשום אופן אין להתחבר לרשת החשמל של המנהא"ז, ללא קבלת אישור של ראש מדור חשמל.

- התקנת ציוד חשמל

- כל ציוד החשמל שיסופק לאתר ייבדק ע"י הקבלן ותאושר תקינותו לפני כניסתו לאתר.

- כל העבודות בשטח תבוצענה ע"י חשמלאים מוסמכים בכפוף לחוק.

- פיקוח ובקרה

- באחריות הקבלן להפעיל מנגנון  פיקוח ובקרה עצמי  במטרה לוודא תנאי בטיחות הדרושים עפ"י חוק.

- אמצעים לכיבוי אש

- כל קבלן יוודא שקיימים באתר אמצעים זמינים לכיבוי אש בכפוף לסוג העבודה המבוצעת על ידו.

- באחריות הקבלן, ליצור קשר עם הגורמים המתאימים במנהא"ז, על מנת לוודא הימצאותם של האמצעים באתר.

- באחריות הקבלן להדריך את העובדים באתר בדבר הפעולות הנכונות שיש לבצע בעת אירוע שריפה.

- אירוע חירום

# כל קבלן יוודא שיש בידי מנהל העבודה או ראש הצוות באתר הוראות ונהלים לטיפול באירוע חירום (תאונה, תקלה חריגה וכו'), וכן רשימת טלפונים חיוניים הדרושים לטיפול מהיר ויעיל באירוע.

- פעולות בסיום עבודה

- בסיום כל יום עבודה תבוצע סריקה, לוודא שלא הושארו באתר מפגי בטיחות.

- הקבלן ידריך את העובדים בדבר האחריות לביצוע סריקה בסיום יום העבודה.

- מצ"ב ספח א'- טופס החתמת הקבלן:

# ספח א'- טופס החתמת הקבלן לביצוע עבודות:

# אני, החתום מטה, המועסק לצורך ביצוע עבודה במתקני המינהל האזרחי יו"ש, מצהיר בזה כי הובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, הנהוגים במינהל האזרחי יו"ש.

# הריני מתחייב שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין ולנהוג בהתאם להוראות  קמ"ט שיכון או מי שהוסמך על ידו.

# אני, הקבלן, מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו/או לקבלני המשנה מטעי את הנחיות הבטיחות.

# פירוט העבודה_____________________________.

# מזמין העבודה_____________________________

# שם הקבלן:_______________________________

# טלפון:__________________________________

# תאריך______________________

# חותמת וחתימה__________________________

נספח ז' - הצהרת סודיות

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע"), במסגרת במכרז מס'  55/17 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן: "השירותים"), מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע רגיש מאוד מסוגים שונים (להלן: "המידע"), בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע לפעילותיהם של המנהל האזרחי, צבא ההגנה לישראל או משרד ממשלתי ממשלת ישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, נתונים שונים על אזרחים וחברות באזור יהודה ושומרון (בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים פיננסיים או מסחריים), מיקומים או פרטים מסווגים הקשורים לביטחון שדה, מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר לביצוע השירותים, הנני מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לרבות לא לעשות כל שימוש לצורך מתן ייעוץ, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם לרבות לא לגורמים אחרים העוסקים או הקשורים בייעוץ בנושאי השירותים, לא להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר סיום מתן השירותים.

הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה  לרבות הגורמים המקצועיים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, כאמור בהצהרה זו.

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר למזמין ולמשרד את כל המסמכים ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד /שינוי שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית) הקשור להסכם.

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם/ים בשם המציע | חתימה/ות וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

___________

(חתימה + חותמת+תאריך)

מכרז 55/17

נספח ח' - אישורי קיום ביטוחים (למציע/ים הזוכה/ים)

לכבוד

מדינת ישראל ו/או המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
בכתובת: ת.ד. 24, בית-אל, מיקוד 90631;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה וצמ"ה

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________(להלן: "הקבלן")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע עבודות פירוק ובינוי מתחם משרדי ממשלה הנמצא במתחם מת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, את הביטוחים המפורטים להלן:

  - ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט, - כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש– פוליסה מס'____________________

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

  - ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה – פוליסה מס'____________________

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות (לרבות עבודות זמניות), לעבודות פירוק ובינוי מתחם משרדי ממשלה הנמצא במתחם מת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

הכיסוי כולל גם את ההרחבות הבאות:

  - ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

  - הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 150,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

  - רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  גבול אחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

  - חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

  - מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

  - חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

  - כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  200,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10%.

  - הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות % 10 מערך העבודות;

  - שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 100,000  דולר ארה"ב.

  - כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

  - תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30 יום לפחות.

  - ככל שישולמו לקבלן מקדמות תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד שהתוקן משועבדים לטובת מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וישולמו להם אלא אם יורה חשב  משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך

2,500,000  דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים, שלא יפחת מסך 375,000 דולר ארה"ב (1,500,000 שקלים חדשים) ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 125,000 דולר ארה"ב (500,000 שקלים חדשים).

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

- כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המינהל האזרחי, קמ"ט אוצר.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט ___________ (יש לציין את השנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

לכבוד

מדינת ישראל ו/או המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

בכתובת: ת.ד. 24, בית-אל, מיקוד 90631

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית

מהנדסים, בודקים, מודדים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  ____________________________ (להלן: "הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו") לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________, ביטוח אחריות מקצועית, בגין מתן שירותי____________________________________ (יש למלא את השירות הרלבנטי), בקשר לביצוע כל העבודות הנדרשות (לרבות עבודות זמניות), לעבודות פירוק ובינוי מתחם משרדי ממשלה הנמצא במתחם מת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כדלהלן:

ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה מס'____________________

- הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו ובגין כל      הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לביצוע כל העבודות הנדרשות (לרבות עבודות זמניות), לעבודות פירוק ובינוי מתחם משרדי ממשלה הנמצא במתחם מת"ק חברון, לרבות, עבודות שלד ויסודות מבטון מזוין, יסודות, רצפה, קירות, פנים, תקרה, טיח, אלומיניום, חשמל ואינסטלציה, צבע, חיבור המבנה לתשתיות מים, וביוב, הכנת עמדת כיבוי אש, חפירות, חציבות, בניית מחיצות/קירות, עבודות בטון יצוק, צנרת, איטום, ריצוף וחיפוי, מתקני תברואה, קווי מים, מרזבים, דלוחין וביוב, נגרות אומן ומסגרות פלדה, רכיבים מתועשים בבניין, עבודות חשמל ותקשורת/טלפוניה, עבודות מיזוג אוויר, מעברים, קידוחים, השחלה, כבילה, כיסוי חול, סימון ע"י סרט מתאים, החזרת מילוי והחזרת המצב לקדמותו (אספלט, מצעים וכו') כולל כל החומרים והציוד לכל תקופת העבודות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- גבול האחריות לא יפחת מ:___________________דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)

להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים, בודקים, מודדים ומתכננים:

- קונסטרוקטור – גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- מהנדסים אחרים/ בודקים/ מודדים– גבול האחריות לא יפחת מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

-   מרמה ואי יושר של עובדים;

-   אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

-   אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו כלפי מדינת  ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

-    הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו, וכל הפועלים מטעמם. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- כללי

בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המינהל האזרחי, קמ"ט אוצר.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו אחראים בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסה המקורית.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח ט' – כתב ערבות הגשה (ערבות מכרז)

שם הבנק / חבת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

קמ"ט אוצר

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה / מכרז מס'  55/17 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך  22/2/18

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

נספח י' – כתב ערבות ביצוע (למציע/ים הזוכה/ים)

שם הבנק / חבת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

קמ"ט אוצר

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

שיוצמד למדד _____________________ מתאריך: ___________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה מס'  _______ לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

נספח י"א – כתב ערבות בדק (למציע/ים הזוכה/ים)

שם הבנק / חבת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

קמ"ט אוצר

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

שיוצמד למדד _____________________ מתאריך: ___________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה מס'  55/17 לבינוי מבנה משרדים במפקדת תיאום וקישור (מת"ק) חברון עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת