‏‏22/04/2018

‏יום ראשון ז' אייר תשע"ח

‏

אל, חברי ועדת מכרזים

הנדון: בקשה לעדכון מועדי התקשרות עם עיריית הרצליה - במסגרת התקשרות עם ספק יחיד לצורך הפעלת תכנית לימודים לתלמידי החטיבה העליונה שבמרכזה פיתוח ושיגור לווייני תלמידים

- ביום ה-20.11.2017 (פרוטוקול מס 1035\2017) אישרה וועדת מכרזים התקשרות עם המרכז למדעים בהרצליה (באמצעות עיריית הרצליה) לצורך מימוש תכנית חינוכית לפיתוח מרכזי מו"פ ופיתוח לווייני תלמידים.

- על פי בקשת היחידה המקצועית שצורפה לפנייה זו, היקף ההתקשרות הכולל הוא 5,258,400 ₪ הכולל את: עלויות קבועות לניהול הפרוייקט בסך של 1,058,400 וכן 4,200,000 ₪ לצורך ביצוע רכש חומרה, תשתית ושיגור של הלוויינים (סה"כ 7 לוויינים בשבע רשויות מקומיות).

- לאחר אישור ההתקשרות על ידי וועדת המכרזים, פנתה היחידה המקצועית לאישור חשכ"ל. פנייה זו, נדונה ביום ה-31.12.2017 (מספר פנייה 609160) והחלטת חשכ"ל הייתה כי בשלב ראשון  תאושר התקשרות עם עיריית הרצליה עבור ניהול הפרוייקט בסך של 1,058,400 לאישור; ובהמשך, תיבחן ההתקשרות עם עיריית הרצליה לצורך ביצוע בפועל של רכש.

- תקופת ההתקשרות אשר אושרה על ידי חשכ"ל היא מיום ה-01.01.2018 ועד ה-30.05.2020

- עקב התארכות המו"מ עם עיריית הרצליה ושינויים שבוצעו בהסכם לאור החלטת חשכ"ל לאשר בשלב ראשון התקשרות צורך ניהול הפרוייקט (ולא לביצוע הרכש והשיגור), טרם נחתם הסכם עם עיריית הרצליה. סטאטוס נוכחי : מו"מ בין הצדדים הסתיים.

- לצורך ניהול תקין של הפרוייקט על כל שלביו מבקשת היחידה המקצועית לעדכן את תקופת ההתקשרות מה-01.06.2018 ועד ה-30.10.2020 - משך התקופה זהה לזה שאושר על ידי החשכ"ל.

- לאחר שיתקבלו האישורים ייחתם ההסכם והפרוייקט יחל וייושם על פי כל אבני הדרך שנקבעו לו.

- מצורפים לפנייה זו :

- הסכם התקשרות סופי

- תכנית עבודה

- תכנית תקציבית

- אישור חשכ"ל

בברכה,

אבי בלסברגר,

מנהל סוכנות החלל הישראלית

משרד המדע והטכנולוגיה