יחידת חוזים והתקשרויות

## ג' בתשרי התשע"ט

12 בספטמבר 2018

חת_296_2018

תשובות לשאלות ובקשות הבהרה במסגרת מכרז 92/2018 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון מפורט למתחמי ייצור אנרגיה סולארית, קווי רצועות תשתית משולבות ומתחמים למתקני תשתיות נוספים

המשרד מתכבד להשיב לשאלות שהוגשו במסגרת המכרז שבנדון:

מסמכי המכרז תוקנו בהתאם לתשובות וההבהרות המפורטות מטה, ועלו מחדש לאתר המשרד.

הנוסח המתוקן של מסמכי המכרז הוא המחייב. באחריות המציעים להוריד את הנוסח המתוקן, ולפעול על פיו בלבד.

תאריך אחרון להגשת שאלות :13/09/2018 בשעה 14:00

תאריך פרסום תשובות:04/10/2018

איש קשר : דנה מרגליות

| מס' | עמ' במסמכי המכרז | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובות הבהרה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עמוד 25 | 2.3.4 | מהו מפרט העבודה של היועץ הבינלאומי ומהו תחום התמחותו? | אם יידרש יועץ בינלאומי, עבודתו תהייה בתחומי תכנון של מכרז זה: תכנון מתחמי ייצור אנרגיה סולארית, קווי רצועות תשתית משולבות ומתחמים למתקני תשתיות נוספים. |
| 2 | עמוד 14 | 7.4 | האם מתקן תשתית אנרגיה כולל גם תחנת כוח? | סעיף זה לא כולל תחנת כוח של ייצור חשמל קונבנציונלי. |
| 3 | עמוד 14 | 7.4 | אין התייחסות לעלות תכנון למתקן תשתית אנרגיה בשטח שבין 5 ל-50 דונם. בסעיף מדובר רק על מתקנים עד 5 דונם ומ-50 דונם. האם יהיו מתקנים בגודל הנ"ל? | לא חלק ממכרז זה. |
| 4 | עמוד 9 | 2.2.4 | "יועצים משלימים" – העסקת היועצים הללו הינה פרטנית לכל תכנית ותלויה בגורמים מיקומים גיאוגרפיים, טופוגרפיים וכו'. האם עבודתם תתומחר על בסיס ש"ע ואינה כלולה בסכום FIX PRICE? | בין שאר מסמכי המכרז, ראו גם: - סעיף 4.5, עמוד 32 - סעיף 7, עמוד 14 הבהרה נוספת: תכנון על בסיס FIX PRICE יכלול גם את שירותי היועצים המשלימים באם יידרשו ללא תוספת למחיר הכולל, עד לאישור התכנית. |
| 5 | עמוד 10 | 3 | ניגוד עניינים – במידה והמציע ו/או אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, עוסקים בפרויקטים אחרים של PV, האם זה נחשב כניגוד עניינים? | כל מקרה יבחן לגופו, ובהתאם לנסיבות. |
| 6 | עמוד 18 | 8.3.1.4.1 | תעריף שעת עבודה של יועץ בינלאומי בסך 1,000 ₪/ש"ע כולל כל הוצאות הלינה, טיסה , אש"ל וכו' נמוך ולא מכסה את עלות העסקתו. | תעריף שעת עבודה של יועץ בינלאומי עודכן ל-1,200 ₪. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 7 | עמוד 49 עמוד 75 | ג. 4 2 | בעמוד 48 מצוינים גבולות אחריות בסך של 5,000,000 דולר ארה"ב. לעומת זאת, בעמוד 75 מצוין 500,000 דולר ארה"ב. גבולות אחריות בשווי 5,000,000 דולר אינם סבירים. | הביטוח הנדרש לאחריות מקצועית הינה 500,000 דולר. כמו כן, אחריות כלפי צד ג' הינה 250,000 דולר. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 8 | עמוד 31 | 3.6.13 | הליך שיתוף הציבור: לא סביר לכלול את ארגון הכנסים לצרכי שיתוף ציבור בהצעת המחיר. הנ"ל יכול להגיע לממדים גדולים בעלות כספית משמעותית. | הבקשה התקבלה חלקית. הצעת המחיר כוללת את ארגון הליך שיתוף הציבור, אך לא כוללת את עלויות האולם והאירוח. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 9 |  |  | האם ידוע מספר התכניות הצפוי אשר יידרש לקדם? | בכוונת המשרד לקדם לפחות 2 תכניות, אך אין באמור בכדי לחייב את המשרד למינימום הזמנת עבודה. |
| 10 |  |  | האם ניתן לקבל תקציב לדוגמא לכל אתר / לכל פרויקט ? הערכה כוללת לתקציב שנתי ? בהתאם לכך ניתן לתת הצעה של אחוז מערך הפרויקט / תקציב . | ראו מענה לשאלה 9. |
| 11 |  |  | האם ניתן לקבל הערכת רמת הפירוט שתידרש לתכנון? פירוט רשימת שרטוטים נדרשת לפי מקצועות : – אדריכלות , חשמל קונסטרוקציה וכד' לכל פרויקט ( יתכן כי בחלק גדול מהמקצועות נדרש רק יעוץ הנדסי ללא תכנון מפורט ) | רמת הפירוט תהייה של תכנית מתאר מפורטת מכוחה ניתן יהיה להוציא היתר בנייה או הקמה של מתקנים/ קווים וזאת, בין היתר, בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה, הרגולטור הרלוונטי ומוסדות התכנון. |
| 12 | עמ' 35 | 7.5 | נבקש לשקול את שינוי אבני הדרך, כך שלא יהיו תלויים באישור ובתהליכים של מוסדות התכנון ובירוקרטיה שהינם ארוכים מאד ולא ברורים. אין תיחום בזמן נתון וזה יכול להביא להשקעה מרובה כאשר שלבי התשלום אינם תלויים בעבודה עצמה אלא במוסדות התכנון. | - 25% מהתשלומים בעבור אבני דרך אינם תלויים במוסדות התכנון. - אין שינוי באבני הדרך של המכרז. |
| 13 |  |  | האם ישנה הערכה למשך זמן עבודה על כל פרויקט? | השאיפה היא כי התכניות בעבור הפרויקטים יקודמו ויאושרו בלו"ז מהיר ככל הניתן. |
| 14 | 10 | 3.1 | האם המציע או נותני השרותים מטעמו עשויים להיפסל ו/או להימצא בניגוד עיניינים עקב מתן שירותי תכנון רישוי או ביצוע לגורם פרטי/ציבורי בתחום בו עוסק המכרז במהלך תקופת מתן השירותים, לפניה או אחריה. | ראו מענה לשאלה 5. |
| 15 | 60 | 3 | האם המציע או נותני השרותים מטעמו עשויים להיפסל ו/או להימצא בניגוד עיניינים עקב מתן שירותי תכנון רישוי או ביצוע לגורם פרטי/ציבורי בתחום בו עוסק המכרז במהלך תקופת מתן השירותים, לפניה או אחריה. | ראו מענה לשאלה 5. |
| 16 | 62 | 3 | האם המציע או נותני השרותים מטעמו עשויים להיפסל ו/או להימצא בניגוד עיניינים עקב מתן שירותי תכנון רישוי או ביצוע לגורם פרטי/ציבורי בתחום בו עוסק המכרז במהלך תקופת מתן השירותים, לפניה או אחריה. | ראו מענה לשאלה 5. |
| 17 | 2 | 1.2.1 – 1.2.3 | האם התוצר המבוקש עבור סעיפים אלו הוא תכנית מפורטת כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה (ללא תכנון הנדסי מפורט)? | ראו מענה לשאלה 11. |
| 18 | 2 | 1.2.1 – 1.2.3 | האם העבודה כוללת תכנון במרחב הימי? האם כוללת תכנון מנהרות תשתית רב מערכתית? האם מתקני תשתית משק האנרגיה כוללים גם מתקני מים ובפרט מתקני התפלה? | - עבודות במרחב הימי או מנהרות תשתית רב מערכתיות לא יכללו במסגרת תכנון לפי סעיפים 1.2.1-1.2.3 (שהינם תכנון בתמחור לפי FIX PRICE). - מתקני תשתית יכולים לכלול גם מתקן מים, אך לא יכללו מתקן התפלה. |
| 19 | 2 30 | 1.2.4 3.6.5 | לא ברור מה העבודה הנדרשת בנושא מחצבים. בסעיפים אלו מדובר על ייעוץ תכנוני ואילו בסעיף 3.6.5 מדובר בהכנת תכניות. | - סעיף 1.2.4 מתייחס ספציפית לשירותי ייעוץ תכנוני נוסף בכל הקשור לתכנון תשתיות משק האנרגיה, המים והמחצבים שאינם חלק מהזמנת עבודה שתעשה לפי סעיפים 1.2.1-1.2.3. - סעיף 3.6.5 מתייחס באופן כללי לגורמים איתם יש לתאם קידום של תכניות נשוא מכרז זה. |
| 20 | 6 | 2.2.2.2 | מבקשים להסיר את הדרישה לצירוף אדריכל לצוות התכנון שישמש כמתכנן וכעורך התכנית ולאפשר שתפקיד זה יבוצע על ידי מתכנן ערים. מתכנן ערים רשאי לבצע תפקידים אלו ואין כל יתרון באדריכל לסוגי התכניות המבוקשות. נבקש להצמד למותר על פי דין בהגשת תכניות. | הבקשה נדחית. |
| 21 | 4 | 2.2 | האם יועץ יכול להית מוגש עם שני מציעים שונים? | כן |
| 22 | 14 | 7.4 | האם לא נדרש תמחור למתקן שגודלו נע בין 5 ל50 דונם? | ראו מענה לשאלה 3. |
| 23 | 69 | נספח י | המספור של הסעיפים תחת רכיב הצעת המחיר שגוי | מסמכי המכרז תוקנו בהתאם: A - 7.2.1 B - 7.2.2 C - 7.3.1 D - 7.4.1 E - 7.4.2 סעיפים 7.5.2, 7.5.3 מקבלים התייחסות בטבלה נפרדת בעמוד 71. |
| 24 | 35 | 7.5 | 35% מהתמורה מתקבלת רק לאחר החלטה ביחס להתנגדויות התוכנית, זאת למרות שעיקר התשומות בתהליך התכנון (הן עבור יועצים והם עבור מדידה) הינו בשלבים מוקדמים יותר לתהליך. מציעים לשנות את א"ד ולהעלות את האחוזים לתשלום בשלבים 3, 4, 5 | - 50% מהתמורה מתקבלת לאחר החלטה על העברת התכנית להערות או הפקדה. ולא 35% כפי שנכתב בפנייה. - אין שינוי באבני הדרך של המכרז. |
| 25 | 15 | 7.5.3 | מבקשים שהמחיר ליועץ הבינלאומי יקבע ביורו ולא בש"ח, זאת מכוון שהחוזה שיחתם בין משרד האנרגיה לספק הינו לטווח ארוך ושער השקל מול היורו עשוי להשתנות בתקופה זו. | הבקשה נדחית. |
| 26 | 41 | 2.ג. | נא הבהרתכם ביחס לזכותו של המשרד "להרחיב" את השירותים. בכל מקרה נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה הבאה: "מובהר בזאת כי כל דרישה לשינויים כאמור תהיה במסגרת מתן השירותים כמפורט ובהתאם להוראות ההסכם, וכי הקבלן לא יהיה מחויב לבצע שינויים כאמור אם ביצועם יטיל עליו עלויות משמעותיות, אלא אם נתן את הסכמתו מראש ובכתב. הסכים הקבלן לבצע שינויים כאמור, יהיה הוא זכאי לקבל תמורה על פי ההסכם בעבור כל שירות שיבצע בפועל כתוצאה מביצוע השינויים." | כמפורט במסמכי המכרז. הבקשה נדחית. |
| 27 | 4 | 2.2 | האם יועץ יכול להית מוגש עם שני מציעים שונים? | ראו מענה לשאלה 21. |
| 28 | 14 | 7.4 | האם לא נדרש תמחור למתקן שגודלו נע בין 5 ל50 דונם? | ראו ומענה לשאלה 3. |
| 29 | 69 | נספח י | המספור של הסעיפים תחת רכיב הצעת המחיר שגוי | ראו מענה לשאלה 23. |
| 30 | 6 | 2. 2.3.1 | מבקשים להוסיף להשכלה הנדרשת גם מהנדס חומרים ומהנדס אנרגיה. | ניתן להוסיף את ההשכלה המבוקשת. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 31 | 12 | 5.1.2 5.1.7 | האם מדובר בתכנון של מתקנים שמוצעים בתמ"א/41 או שיש צורך באיתור שטחים חדשים וביצוע בחינת חלופות ? האם יעדי התכנון והבקושים הם אלו שהוגדרו בתמ"א/41 או שיש צורך בביצוע הערכת ביקושים במסגרת עבודה זו? | - יכול שחלק מהתכנון יכלול גם חלופות שיוצעו בתמ"א 41, אך גם תכנון שטחים נוספים. בכל מקרה בחינת חלופות תהייה בהתאם לדרישות מוסד התכנון. - בכל פרויקט יש צורך להציג את נחיצות הפרויקט לרבות נושא הערכת ביקושים או עדכונם. |
| 32 | 12 | 5.1.4 | למה הכוונה בסקרי היתכנות? הרי הסקר יבוצע לאתר כחלק מהכנת התכנית. | המונח "סקרי היתכנות" ימחקו מהסעיף. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 33 | 12 13 | 5.1.9 5.2.10 | מבקשים להגדיר את היקף הליך שיתוף הציבור הנדרש – כמה מפגשים ובאיזה היקף? האם יידרש להקים אתר אינטרנט ייעודי לשם כך? | - ראו מענה לשאלה 8. - היקף הליך שיתוף הציבור לא יעלה על 3 מפגשים. - כחלק מהצעת המחיר בסעיפים 7.2-7.4 אין צורך בהקמת אתר אינטרנט ייעודי על ידי צוות התכנון. |
| 34 | 14 | 7.2 | האם השטח של קו חשמל או גז הנדרש לצורך הפעלת מתקן ייצור חשמל באנרגיה סולארית נכלל בשטח שהוגדר למתקן? האם השטח כולל את מגבלות הבנייה של המתקן (כלומר השטח הוא שטח התכנית)? | - שטח קו חשמל או גז יתומחרו במסגרת רצועת תשתיות ולא במסגרת סעיפים 7.2 ו-7.4, (בעמוד 14), ככל ואינם בקו הכחול של המתקן. - שטח התכנון של מתקן/ קו, יכלול את שטחי מגבלות הבנייה. |
| 35 | 14 | 7.3 | מבקשים להוסיף תמחור לתכנון רצועת תשתיות באורך של עד 1 ק"מ ובין 1-3 ק"מ. | - הבקשה נדחית. - תשלום לתכנון חלקי של קמ' יהיה באופן יחסי לחלק שיתוכנן ובהתאם להצעת המחיר לקילומטר. |
| 36 | 14 | 7.4 | האם אין צורך בתמחור תכנון מתקנים בשטח שבין 5 – 50 דונם? האם השטח של קו גז שמגיע ויוצא ממתקן גז (כמו תחנת הפחתת לחץ) נכלל בשטח של המתקן? האם השטח כולל מגבלות בנייה? | - ראו מענה לשאלה 3. - ראו מענה לשאלה 34 כנ"ל לגבי מתקן הפחתת לחץ. שירות תכנון במסגרת ה-FIX PRICE יכלול בתחומן את כל הנדרש לרבות מתקנים כגון תחנות הפחתת לחץ. - ראו מענה לשאלה 34. |
| 37 | 15 | 7.5.3 | בסעיף זה מבוקש לתמחר שעת ייעוץ של יועץ בינלאומי בארץ ואילו בסעיף 8.3.1.4.1 נקבע תעריף קבוע לשעת עבודה של יועץ בינלאומי בארץ ובחול. | סעיף 7.5.3 מתייחס להצעת המחיר של המציע. סעיף 8.3.1.4 ומגדיר מהם התעריפים המקסימליים שניתן להציע במסגרת מכרז זה. |
| 38 | 18 | 8.3.1.4 | מניסיוננו בעבודה עם יועצים בינלאומיים בתחומים הרלבנטיים לעבודה זו התעריפים שלהם גבוהים באופן משמעותי מהתעריף שנקבע. מבקשים להעלות את מחיר שעות הייעוץ של היועץ הבינלאומי בארץ ובחול על מנת לאפשר העסקת יועץ מקצועי בעל ניסיון רב. | ראו מענה לשאלה 6. |
| 39 | 27-30 | 3.4 | חלק משלבי העבודה שהוגדרו בסעיפים אלו אינם מתאימים להכנת תכניות מפורטות כפי שמבוקש, כדוגמת הדרישה ללימוד המצב הקיים בארץ ובעולם והכנת תחזיות ביקושים בחלוקה לאזורים גאוגרפיים. | אלה הם חלק מדרישות המכרז. ראו גם מענה לשאלה 42. |
| 40 | 35 | 7.5 | 1. אבני הדרך לתשלום אינן מתאימות למסלולים השונים האפשריים לקידום תכניות מהסוג המבוקש (וועדה מחוזית/מועצה ארצית/ות"ל). מבקשים להכין טבלאות שונות למסלולים השונים. 2. סעיף 4 אינו ברור מאחר והוא מדבר על הפקדה ברמה מתארית. האם העבודה כוללת גם תכנון מתארי (שאינו מפורט)? 3. סעיף 4 מתייחס לאישור חלופה מועדפת, אשר נכלל גם בסעיף 3 שכן החלופה המועדפת היא תוצר של פרקים א' וב' של התסקיר. 4. אבני דרך אלו יוצרות מצב בו עד שלב הפקדת התכנית, שבו מתבצעת רוב העבודה התכנונית מתקבל תשלום בהיקף של 50% בלבד. מבקשים לשנות את החלוקה באופן שעד שלב זה יתקבל תשלום של 75% מהסכום. | - הבקשה נדחית התשלום יעשה בהתאם להשלמת אבני הדרך. - תחת שלב 4 ימחקו מהסעיף המילים "ברמה מתארית". מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. - שלב 3 מתייחס להשלמה ואישור ביצוע פרקים א+ב על חלופה/ חלופות מועדפות. שלב 4 מתייחס להשלמה ואישור פרקים ג-ה של החלופה הנבחרת בהמשך לשלב 3. - אין שינוי באבני הדרך של המכרז. ראו מענה לשאלות 12 ו-24. |
| 41 | 35 | 7.7 | בסעיף זה נקבע שהצעת המחיר היא סופית וכוללת גם הוצאות נסיעה ואילו בסעיף 7.5.4 בעמוד 15 נאמר שיתקבל החזר עבור הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים. מבקשים לישב את הסתירה לכאורה. | סעיף 7.5.4 בעמוד 15 מתייחס רק להחזרי הוצאות הנסיעה שהינם חלק משירותי הייעוץ התכנוני בהתאם לסעיף 7.5 (עמוד 15). |
| 42 | 5 | 2.2.1.3 | בהקשר של הניסיון הנדרש, אנא הגדירו אילו פרויקטים נחשבים כפרויקטים "ארציים". | כל תכנית או פרויקט שאושרו במוסד תכנון ברמה ארצית כגון מועצה ארצית, ות"ל, ו-ותמ"ל. |
| 43 | 5 | 2.2.1.3 | לא ברורה האבחנה בין "תכנון" כפי שמופיע בסעיף זה לבין תכנון מתארי ו/או מפורט בסעיף הבא (2.2.1.4) – האם הכוונה גם כאן לתכנון מתארי ו/או מפורט? | סעיף 2.2.1.3 מתייחס לשנות ניסיון בתחום. סעיף 2.2.1.4 מתייחס למינימום מספר תכניות. |
| 44 | 6 | 2.2.2.3 | לאור מגוון המערכות הנדרש לתכנון, וההתמחות הספציפית שנדרשת בתשתית מסוימת, האם ניתן להגדיר שני מהנדסים שונים (אחד לחשמל ואחד לתשתיות מים וגז) במסגרת צוות היועצים הקבוע? | אין מניעה ובלבד שההצעה והיועצים יעמדו בדרישות סעיפים 2.2.2 ו- 2.2.3. |
| 45 | 9 | 2.2.4.3 | בצוות היועצים הנוספים (סעיף 2.2.3) כבר מופיעים גיאולוג, יועץ חשמל ואדריכל נוף – א. מדוע נדרשים יועצים אלה גם כיועצים משלימים? ב. האם אפשר שהיועצים המשלימים בתחומי גיאולוגיה, חשמל ונוף יהיו אותם יועצים שהוצגו בצוות היועצים הנוספים? | - סעיף 2.2.3 מתייחס ל"יועצים מקצועיים נוספים" בהתאם לסוג השירות. נדרש להציגם במסגרת ההצעה. סעיף 2.2.4 מתייחס ל"יועצים המשלימים" ללא סיווג השירות ואין צורך להציגם במסגרת ההגשה. - אין מניעה שיהיו אותם יועצים ככל ויעמדו בדרישות סעיפים 2.2.3 או 2.2.4 בהתאמה לדרישות. |
| 46 | 10 | 2.2.4.6 | לגבי היועצים המשלימים נכתב במפורש כי אין צורך להציגם במסגרת הגשת ההצעות. לגבי היועץ הבינ"ל – האם יש צורך להציג פרטיו במסגרת ההצעה? | אין צורך להציג את היועץ הבין לאומי במסגרת ההצעה. |
| 47 | 12-13 | 5.1, 5.2 | מסעיפי המתודולוגיה משתמע שמדובר בעריכת תב"ע (בין אם במסלול ות"ל או במסלול ועדה מחוזית). לאיזו רמה של תכנון מפורט נדרש להגיע במסגרת הפרויקטים – האם לרמת תב"ע ונספחיה או מעבר לכך? | ראו מענה לשאלה 11. |
| 48 | 14 | 7.2, 7.3 | למען הסר ספק – למה הכוונה ב"כל אנשי צוות העבודה" – האם מדובר בצוות הקבוע, יועצים נוספים וגם יועצים משלימים ככל שיידרשו? | כן, למעט יועץ בינלאומי. |
| 49 | 14 | 7.3.1 | האם הכוונה לעלות תכנון עד אחד (1) ק"מ רצועת תשתיות או שהמחיר הסופי ייקבע באופן יחסי? כלומר, במקרה שאורך הרצועה 1.5 ק"מ ישולם פי 1.5 מהמחיר המוצע ע"י הזוכה (או לחלופין במקרה של 0.5 ק"מ ישולם 1/2 מהמחיר המוצע)? | ראו מענה לשאלה 35. |
| 50 | 20 | 11.3 | משתמע כי האיסור על הגשת יותר מהצעה אחת חל על המציע בלבד (קרי התאגיד המגיש את ההצעה). בהתאם, האם היועצים מהצוות הקבוע ו/או הנוספים ו/או המשלימים רשאים להיות שותפים בהצעות נוספות, כל עוד אינם עובדי המציע? | אין מניעה שחלק מהיועצים יוגשו במסגרת הצעות נוספות, ובתנאי שבמהותה אין מדובר בהצעה נוספת של אותו המציע. |
| 51 | 28 | 3.5.2 | תחזיות ביקושים – מהי זהות היועץ מטעם צוות התכנון שאמור לעסוק בנושא תחזית ביקוש צרכי אנרגיה? | הדבר נתון לשיקול דעת המציע באישור הממונה. יצוין כי עבודה זו תהיה כחלק מה-FIX PRICE. |
| 52 | 47 | 12 | לגבי ניגוד עניינים: א. האם עריכה ו/או קידום של תכניות מפורטות למתחמי אנרגיה סולארית ו/או אנרגיית רוח ו/או גז טבעי עבור יזמים פרטיים בתקופת ההתקשרות של הזוכה המכרז, תיחשב לניגוד עניינים מעצם העיסוק בתחומים אלה, או שרק במקרה של סמיכות/תחרות/הפרעה ספציפית לפרויקט שבמסגרת המכרז? ב. האם הדרישות לגבי ניגוד עניינים תחולנה על כל עובדי התאגיד המציע או רק על אנשי הצוות הספציפיים המעורבים בפרויקט/ים במסגרת המכרז? | א. ראו מענה לשאלה 5. ב. ראו מענה לשאלה 5. |
| 53 | 48 | 14 | גבולות האחריות שנקבעו גבוהים מהמקובל עבור צוותי תכנון. האם נלקח בחשבון כי הביטוח מיועד למתכננים ולא לקבלנים? | ראו מענה לשאלה 7. |
| 54 | 69 | סימונים A,B | הצעת המחיר מפנה לסעיפים 7.1.1 ו-7.1.2 במפרט המקצועי – סעיפים אלה אינם קיימים. אנא הפנו לסעיפים הרלבנטיים. | ראו מענה לשאלה 23. |
| 55 | 69 | סימון E | סעיף 7.3.2 אינו קיים. אנא הפנו לסעיף רלבנטי. | ראו מענה לשאלה 23. |
| 56 | 69 | כללי – טבלת הצעה מחיר | חסרה התייחסות לסעיף 7.2.2 (עלות תכנון אתר בשטח 2,500-5,000 דונם), לסעיף 7.4.1 (מתקן תשתית עד 5 דונם) ולסעיף 7.4.2 (מתקן בשטח 50-100 דונם). אנא עדכנו את הטבלה בהתאם. | ראו מענה לשאלה 23. |
| 57 | 70 | "יועצים לניהול" | חסרה בטבלה התייחסות ליועץ בינ"ל. אנא הנחו כיצד להוסיפו. | ראו מענה לשאלה 7. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. |
| 58 | 75 | כללי | למען הסר ספק, מבוקש להבהיר כי אישור קיום הביטוחים נוגע להתקשרות עם הזוכה במכרז בלבד. | ככתוב במסמכי המכרז. אישור קיום ביטוחים הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לחתום בתחתית העמוד (אין צורך למלא את המסמך). |
| 59 | 43 | 6.ב. | נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה להלן: "על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הקבלן לא ייחשב כמי שהפר את התחייבויותיו על פי ההסכם או שלא קיים תנאי מתנאיו, ובכלל זה לא יהיה אחראי בגין עיכוב בלוחות הזמנים, אם הסיבה להפרת ההתחייבות או לאי קיום התנאי או לעיכוב כאמור, נובעת ממעשה או מחדל של המשרד ו/או של מי מטעמו, או כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הקבלן, לרבות כוח עליון." | הבקשה נדחית. |
| 60 | 43 | 6.ו. | נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ובלבד שהמשרד יודיע באופן מיידי לקבלן על כל תביעה כאמור". | הבקשה נדחית. |
| 61 | 43 | 7.א. | נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו המלאה של המשרד" שבשורה השנייה, ולכתוב במקומן את המילים "בהתאם להוראות הסכם זה". ההערה הנ"ל תקפה גם לסעיף 7.ט.יא שבעמוד 43. | הבקשה נדחית. |
| 62 | 43 | 7.ה. | נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה שלהלן: "למען הסר ספק, מוסכם כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום תמורה בגין החלק היחסי בהתאם לשירותים שנתנו בפועל, גם אם החליט המשרד לסיים את ביצוע העבודות לפני שאבן דרך כלשהי הושלמה." | ככתוב במסמכי המכרז. |
| 63 | 47 | 11.ג. | נבקש להוסיף לאחר המילה "והנזקים" שבשורה השלישית, את המילה "ישירים". נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "בכפוף לאמור בסעיף 15.ד. להלן." | הבקשה נדחית. |
| 64 | 48 | 13 | נבקש למחוק סעיף זה. מדובר בסעיף חריג ביותר. אין זה הוגן שלא לשלם לקבלן את התמורה לה הוא זכאי, גם במקרה בו הוא הפר את הוראות ההסכם. כל שירות שבוצע על ידי הקבלן בפועל, יקנה לו את הזכות לקבל את התמורה על פי ההסכם. לחילופין, נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף המתחיל במילה "אם" ומסתיים במילה "לקבלן". | הבקשה נדחית. |
| 65 | 48-49 | 14 | בגין ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, נא לאשר קבילות של גבולות אחריות של 10,000,000 ₪ לאירוע ולתקופה לביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית. | ראו מענה לשאלה 7. |
| 66 | 50 | 15.ב. | נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לכל דין". נבקש להוסיף לאחר המילה "נזק" שבשורה הראשונה, את המילה "ישיר". נבקש למחוק את המילים "או עקיפה" שבשורה השלישית. | הבקשה נדחית. |
| 67 | 50 | 15.ג. | נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לכל דין". נבקש למחוק את המילים "או עקיפה" שבשורה השלישית. | הבקשה נדחית. |
| 68 | 51 | 15.ד. | נבקש להוסיף לאחר המילה "נזק" שבשורה הראשונה, את המילה "ישיר". נבקש למחוק את המילים "או עקיפה" שבשורה השנייה. נבקש למחוק את המילים "מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד". נבקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה שלהלן: "זכותו של המשרד לשיפוי כאמור בסעיף זה לעיל מותנית בקיום התנאים כדלקמן: (א) בסמוך למועד בו נתקבלה בידי המשרד תביעה או דרישה מידי צד שלישי כלשהו, הוא הודיע על כך מידית לקבלן; (ב) המשרד יאפשר לקבלן ליטול בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ועל חשבונו את ההגנה ו/או הטיפול המלאים והבלעדיים בתביעה או הדרישה כאמור; ו-(ג) תשלום השיפוי על ידי הקבלן, יעשה רק לאחר החלטת בית משפט שאינה ניתנת לעיכוב ביצוע." כמו כן, נבקש להוסיף ס"ק ה. חדש כדלקמן: "למען הסר ספק מובהר בזאת כי: (א) הקבלן לא יישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי כלפי המשרד; ו- (ב) בכל מקרה, אחריותו המצטברת של הקבלן לשיפוי בגין כל נזק, לא תעלה על סך כל התמורה המגיעה לקבלן בגין הסכם זה." | הבקשה נדחית. |
| 69 | 60 | 2. | נבקש למחוק את המשפט "ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו". ההערה הנ"ל תקפה גם לסעיף 2 בנספח ח'2 (עמ' 62). | הבקשה נדחית. |
| 70 | 60 | 3. | נבקש למחוק את המשפט "ושישה חודשים לאחריה." ההערה הנ"ל תקפה גם לסעיף 3 בנספח ח'2 (עמ' 62). | הבקשה נדחית. |
| 71 | 48 + 49 | 14 – חובת ביטוח | בגין ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, נא לאשר קבילות של גבולות אחריות של 10,000,000 ₪ לאירוע ולתקופה לביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית. | ראו מענה לשאלה 7. |