‏ראשון  י"ט חשון תשע"ט

‏28 אוקטובר 2018

לכבוד: 	ועדת מכרזים / ועדת הפטור

באמצעות: הגב' מזל פרובשטיין מזכירת הוועדה

שלום רב,

הנדון: 	התקשרות עם התעשייה האווירית,  לפיתוח רכיבים שונים המיועדים לשמש בלוויין התקשורת "עמוס 8"

עניינה של פנייה זו:

בקשה להארכת והרחבת ההתקשרות עם התעשייה האווירית (להלן התע"א) לפיתוח מחשב משימה ללוויין "עמוס 8", וזאת לצורך פיתוח רכיבים נוספים המיועדים לשמש בלוויין התקשורת "עמוס 8", בסכום של 90.5 מיליון ₪ (כך שסך ההתקשרות תעמוד על 120 מיליון ₪) ובתנאים של ספק יחיד.

רקע:

- המלצות וועדת החלל אשר מונתה על ידי שר המדע ח"כ אופיר אקוניס כללו הכרה בחשיבות האסטרטגית של המשך פיתוח והפעלה של לווייני תקשורת ישראליים. המלצות אלו תורגמו להצעת מחליטים אשר אושרה בישיבת הקבינט המדיני בטחוני של ממשלת ישראל בתאריך ה 2 לספטמבר 2018 החלטה מספר ב\312.

- החלטה זאת קובעת כי משרד המדע יקצה בסך הכול 120 מיליון ₪ לצורך מחקר ופיתוח ייעודי +מחקר ופיתוח לשימור היכולת בתחום לווייני התקשורת, כחלק מפיתוח מרכיבים ללווין עמוס 8 (38 מיליון ₪ מתקציבו ובנוסף 82 מיליון ₪ כתקציב תוספתי ממשרד האוצר).

- מתוך מטרה לקדם את לוחות הזמנים של הפרויקט, התקשרה סוכנות החלל במשרד המדע עם תע"א בדצמבר 2017 בהסכם לפיתוח מחשב עבור לוויין "עמוס 8" בהיקף של 29.5 מיליון ₪ (מצ"ב הסכם ההתקשרות), בהתאם להחלטת וועדת המכרזים 1056/2017 מתאריך 21.11.2017 (מצורפת) ואישור ועדת הפטור של החשב הכללי מספר 258337 מתאריך 31.12.2017 (מצורפת). יצוין כי אישור הועדה עמד על 35 מלש"ח, אולם לאחר מו"מ פיתוח מחשב המשימה מחייב 29.5 מלש"ח בלבד, ובסכום זה נערכה ההתקשרות עם התע"א. יצוין עוד כי המחשב אשר נמצא בהליכי פיתוח יכול לשמש גם בתוכניות נוספות של לוויינים גיאו-סטצונריים. התקשרות זאת מהווה חלק ממחויבות משרד המדע במסגרת החלטת הממשלה.

- בהתאם להחלטת הממשלה ולהמלצת הוועדה הנ"ל, ולאחר בחינת הנושא ומרכיבי המחקר והפיתוח הנדרשים ללוויין "עמוס 8", משרד המדע מעוניין לרכוש מו"פ ב-3 מקטעי פיתוח ללווייני התקשורת כמפורט להלן ובהתאם להצעת המחיר המצ"ב. תכולת הפיתוח תכלול החל משלבי ההגדרה ועד לגמר הפיתוח והאינטגרציה בלוויין.

- היקף הרחבת ההתקשרות הנדרש בהתאם להצעת המחיר הינו 90.5 מיליון ₪ במחיר קבוע וסופי, כך שסך ההתקשרות תעמוד על 120 מיליון ₪. תנאי ההתקשרות מבוססים על תנאי ההתקשרות אשר נקבעו בהתקשרות פיתוח המחשב.

- התע"א תידרש לבטח את עבודתה בהתאם לדרישות ענבל וכן לבטח את תכולות משרד המדע\משרד האוצר.

- תכולת הפרויקט ומפרט המטעד מסוכמת בין הצדדים. קיימת הסכמה עקרונית בין חברת חלל ומשהב"ט על מתווה הפרויקט והמו"מ עם תע"א נמצא בשלבים מתקדמים. בכדי שלא להמתין עד להשלמות המו"מ ובכדי לאפשר לתע"א לקדם את מרכבי הפיתוח הנדרשים ולקדם את השלמת לוויין עמוס 8 בלוח הזמנים הנדרש והאתגרי, אנו מבקשים לאשר לנו להרחיב באופן מידי את ההתקשרות עם תע"א. יצוין כי התנעת פרויקט המחשב מבעוד מועד, אפשרה את קיצור לוח הזמנים הקריטי באופן ניכר ולהפחתת סיכונים משמעותית בפרויקט הכולל.

- תנאי ההתקשרות יאפשרו לבטל את החוזה ללא עלות וזאת במידה ומשרד הביטחון\חברת חלל לא ישלימו את ההתקשרות עם התע"א.

נימוקים להבחירת התע"א  כספק יחיד לעבודה הנוכחית:

- התע"א הינה החברה היחידה בישראל המפתחת, מייצרת ומוכרת לווייני תקשורת למסלולים גיאו-סטציונרים והיא גם המפעילה את לווייני עמוס במסלולם בחלל. אין כל חברה ישראלית אחרת אשר פיתחה עד היום מטע"ד ללוויני תקשורת במסלול גיאו-סטציונרי. אין אף חברה ישראלית אחרת אשר יכולה לעמוד בלוח הזמנים הנדרש של הפרויקט, וזאת מאחר והתע"א השקיעה מו"פ בתחום זה. עמידה בלוח הזמנים היא קריטית ביותר ומהווה אבן יסוד מרכזית בפרויקט.

- לתע"א ידע ספציפי, מקיף ומעמיק בנושאי הפעלת לווייני תקשורת, ניהוגם בחלל במסלול המיועד, בקרת והפעלת מטעדי התקשורת שנושא הלוויין וניטור פעולתו התקינה של הלווין עצמו לאורך זמן.

- יצוין כי וועדת הפטור של האוצר בהחלטתה מתאריך 31.12.2017 הכירה בתע"א כספק יחיד לנושא פיתוח המחשב ללוויין עמוס 8, וועדת הפטור של האוצר בהחלטתה מתאריך  28.12.16 הכירה בתע"א כספק יחיד לנושא פיתוח ה WBC.

- לתע"א יש את היידע והניסיון בפיתוח ובניית ציוד המתאים לעבודה בתנאי סביבה השוררים בחלל במסלול גיאו-סטציונרי.

- לתע"א התשתית הטכנולוגית הדרושה וכוח האדם הזמין והמיומן שיכול לבצע את עבודת המחקר והפיתוח.

תכולות הפיתוח בפרויקט:

- הרחבת ההתקשרות נועדה לפיתוח 3 רכיבים נוספים בלוויין:

  - מטע"ד ("מטען ייעודי") תקשורת – סדרת לוויני "עמוס" הקודמים, כללה חלקי פיתוח נרחבים בטכנולוגיה "לא ישראלית" וחלק ניכר מהמכלולים במטע"ד ("מטען ייעודי" – ערוץ התקשורת של הלווין) התקשורת נרכשו מחברות זרות. בלווין עמוס 8 ייעשה לראשונה פיתוח של המכלולים בערוץ התקשורת בטכנולוגיה ישראלית. במסגרת פרויקט זה יפותח בפעם הראשונה בטכנולוגיה ישראלית, מטע"ד ("מטען ייעודי") המהווה את הערוץ המרכזי של התקשורת בלווין ואת מכלולי ערוץ תקשורת הראשי בלווין והוא לא יירכש ממדינה זרה. בסוף הפרויקט יהיו יכולות חדשות אלו זמינות בתעשיה הישראלית ואף יהפכו אותה לתחרותית יותר.

  - מטע"ד ("מטען ייעודי") WBC (Wide Band Chanalizer) – יחידה חדשה ומיוחדת שתאפשר גמישות מקסימלית בניתוב האלומות ממקורות שונים בקרקע אל כל היעדים בשדה ראיית הלווין כמעט ללא מגבלה. הטכנולוגיות הקיימות, ואלו שבהם השתמשו בסדרת לוויני עמוס הקודמים, כללו חיבור קשיח של מקורות בקרקע ומספר יעדים קבוע וקטן לתקשורת. לא ניתן היה לבצע שום שינויים לאחר שהלווין כבר שוגר ולכן לא הייתה גמישות לשינויים בלקוחות ולא בוויסות עומסי תקשורת לקבלת ביצועיים מיטביים של הלוויין. החיבור בעבר כלל משקל וסיבוכיות עצומים של כבלים קשיחים לאנטנות ומספר מצומצם של אפשרויות בחיבור ערוץ התקשורת האנלוגי/רציף אל מספר חיבורים קבוע, קטן ומוגבל. המערכת החדשה תאפשר גמישות גדולה מאד בחלוקת עומסי התקשורת בלווין, תאפשר שינויים בממשק את התחנות הקרקעיות ושינויים באיזורי הכיסוי, תאפשר טיפול סיפרתי לאות לצורך בחינתו, ניהולו וייעולו, תאפשר הפחתה דרמטית בכמות, בסיבוכיות ובמשקל הכבלים בלווין, תאפשר שינויים בתצורת הלווין לאחר ששוגר ועוד. הפעילות תהיה במגוון דיסציפלינות וכוללת עבודת מהנדסי תוכנה וקושחה, עיבוד סיפרתי, אלגוריתמים ואנליזות לצורך בניית דגם הנדסי ודגם הוכחת כושר שיוכיח עמידה בכל הדרישות הפונקציונאליות והסביבתיות של המשימה.

יצוין כי בעבר נבחנה האפשרות לפתח מטע"ד WBC בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל הקנדית. לאחר שחקר היתכנות הצביע על כדאיות הפרויקט התקשר המשרד עם התע"א כספק יחיד לביצוע השלב הראשון בפרויקט בסכום של 3.5 מלש"ח, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מס' 711/2016 מצ"ב מתאריך 29.11.16 ולאישור ועדת הפטור של החשב הכללי מספר 229447 מתאריך 28.12.16 מצ"ב. התנעת עבודות אלה מאפשרת את לוח הזמנים האתגרי של פרויקט "עמוס 8".

  - תכן מכלולים חדשים – בלווין עמוס 8 ייעשה לראשונה פיתוח של המכלולים בערוץ התקשורת בטכנולוגיה ישראלית. במסגרת פיתוח מחשב כחול לבן ולאור כניסתם של מערכות חדשות בלווין לצורך יכולות חדשות ונרחבות וגם כתוצאה מקליחותם (התיישנותם ולא ניתן לרכוש) של מערכות ורכיבים ישנים, נדרש לבצע שינויים נרחבים בפלטפורמה של הלווין לצורך התאמת החיווט, התוכנה, תחנת הקרקע והממשקים בין כל המערכות המוטסות הקיימות, המעודכנות והחדשות. תכולת העבודה כוללת את תכן הפיתוח של מכלולים אלו, את הממשקים אליהם הם מחוברים וכן את הפיתוח הכולל את תוכנת ההפעלה של מכלולים אלו בלווין. חבילת עבודה זו נותנת מענה לכל הפיתוחים ההנדסיים הנדרשים ליישום בלווין עמוס 8. תכולות העבודה העיקריות כוללות:

    - פיתוח תכן והתאמות עבור התוכנה המוטסת

    - פיתוח וכתיבה של התוכנה המוטסת למעבד חללי ישראלי (Leon3)

    - הקמת סביבת פיתוח מתאימה לתוכנה המוטסת וחלוקת מקטעים למעבדים

    - התאמת בסיס הנתונים לתוכנה החדשה

    - תיכון חדש של ממשקי התקשורת אל מכלול WBC החדש

    - פיתוח סביבת סימולציה ובדיקות לתוכנת הלווין החדשה

    - ביצוע שיפורים נחוצים בקצב הפיקוד והטלמטריה לתמיכה בצרכים הפונקציונליים של ה-WBC

הבקשה מוועדת המכרזים:

- להכיר בתע"א כספק יחיד לצורך פיתוח הרכיבים האמורים המיועדים לשימוש בלוויין התקשורת "עמוס 8".

- לאשר את הרחבת ההתקשרות עם התע"א בהיקף של עד 90.5 מיליון ₪ (ובסך כולל של 120 מיליון ₪), מתוך הנחה כי 82 מיליון ₪ הרשאות יגיעו ממשרד האוצר. תוקף ההתקשרות יוארך עד ליום 30/12/2023 וזאת בהתאמה לפריסה התקציבית של משרד האוצר.

בברכה,

אבי בלסברגר

,

מנהל סוכנות החלל הישראלית

משרד המדע והטכנולוגיה