הנהלה אדמיניסטרטיבית

16 בדצמבר 2018

לכבוד:

משתתפי מכרז 9/18

הנדון: מכרז 9/18 – רצפה מוחלקת במרתף 102 – מענה לשאלות הבהרה

משתתפי מכרז שלום,

להלן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו:

- מאיזו סיבה יש לשים קוורץ על הפריימר ? הציפוי העליון יודע להתחבר לפריימר אלא אם ידוע מראש שיעבור זמן רב כגון מעל 48 שעות ואז הקוורץ משמש כמשמש התקשרות של העליון לפריימר.

- קיימת דרישה לקוורץ צבעוני ע"פ דרישת הלקוח. הקוורץ מגיע בגוון אחיד (חום). האם הכוונה לגוון הציפוי העליון ?

- הדרישה להחלקת הליקופטר על גבי האפוקסי אינה מובנת ולא מוכרת בשוק האפוקסי. הציפוי הינו חומר מתפלס ולא נדרש להחליקו, כמו כן, כאשר האפוקסי רטוב (טרי), לא ניתן לעבד את החומר.

תשובה לשאלות 1-3: המפרט נלקח מספק אחד ע"פ מערכת שבוצעה באזורים סואנים בבית חולים אחר. ( בשטחים גדולים באיכילוב ) הקבלן רשאי להציע מערכת שוות ערך עם פירוט של ניסיון קודם ויתכן כי תאושר ע"י היועץ והמזמין.

- מהו השימוש העיקרי של רצפה זו והאם יש דרישה לדרגת שחיקה מסוימת, אם מדובר על חניה, מרתף, או חדרים. תשובה: יש לבצע לפי הגדרת הבטון שבתוכנית עם גמר החלקה בהליקופטר.

- האם יש דרך גישה למשאיות ומערבלי בטון. תשובה: הקבלן יכול להגיע ולראות את המקום בטרם הגשת הצעה. גישה עם כלים הינה באחריות המציע.

- מהן הדרישות עבור הבטון ודרגת חשיפה?  תשובה: הבטון ב-30 דרגת חשיפה 3.

- איך ניתן לצקת במרתף והאם יש גישה חיצונית אל תוך המרתף?  תשובה: יש גישה למרתף וניתן להכניס צינור משאבה בלי בעיה.

- מהו זמן בצוע מוקצה לעבודה? תשובה: 30 יום, כמצוין בחוברת המכרז.

בברכה,

משה אבשלום

ע.  מנהלת אדמיניסטרטיבית

העתק:

חברי ועדת המכרזים