[image: image1][image: image2.bmp]
[image: image3.jpg]M*UV*A1T A3I'MR TA'n




[image: image4.png]





	מחלקת רכישות

	תאריך
	:
	י' באדר, התשע"ב

	
	
	04/03/2012

	תיק
	:
	:נציבות:מחלקת רכישות:צוות מכרזים:מכרזים:הודעות:תיקון;#

	אסמכתא
	:
	14916512


לכבוד

משתתפי המכרז
---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' 23/2012- ייצור ואספקת  מבנים יבילים טרומיים מבטון- הודעת תיקון מס'1
1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:
1. נספח הצמדה (הפרויקטאלי) הראשון יבוטל.
2. שאלה: סעיף 1 סעיף קטן א', האם ניתן לתקן את המדד הקובע למדד תשומות הבניה 
             לוח 20?
תשובה: שם המדד ישונה מ- מדד המחירים לצרכן ל – מדד תשומות הבניה.
3. שאלה: 
סעיף 1 סעיף קטן ח' – האם ניתן לעדכון המחירים יעשה אחת לחודש?
תשובה: לא. הסעיף נותר ללא שינוי.
4. שאלה:  מסמך ג', סעיף 7א', האם ניתן לשנות את נוסח הסעיף?
תשובה: להלן נוסח סעיף 7א' החדש: " הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של המבנה 
ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע 
המבנה. כל עודפי עפר ו/או חומרים וכל פסולת בנין מצטברת יסולקו למקום 
מורשה לשפיכת הפסולת. הקבלן יסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל 
קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה. הניקיון יעשה מדי יום בין אם הלכלוך 
ו/או הפסולת ו/או העודפים הושארו ע"י הקבלן, בין אם ע"י קבלני המשנה שלו 
ובין אם הושארו ע"י קבלן אחר המופעל ע"י המפקח במסגרת חוזה זה".
5. שאלה: לעניין מסמך ג', האם ניתן לבטל את הסעיפים 15 עד 19?
תשובה: סעיפים 16,17,18 בלבד מבוטלים.
6. שאלה:  מסמך ג', סעיף 22, לעניין הטיית מערכות זמניות, סלילת גישה חילופית, ע"מ 
 לאפשר המשך שימוש תקין במבנים הסמוכים. האם ניתן להגדיר אתר הקמה על 
 מנת שניתן יהא לכמת את העלויות?
תשובה: במידת הצורך, על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים.
7. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין סידורי ניקוז ארעי, לרבות שאיבת מים בשעת הצפה, 
במידה ויהא צורך בכך. האם ניתן להגדיר אתר הקמה על מנת שניתן יהא 
לצפות עבודות אלו?
תשובה: במידת הצורך על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים.
8. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין התקנת שלט מתכננים מואר בגודל 20 מ"ר לפי פירוט 
שיימסר ע"י המפקח. האם הדרישה מתאימה לאופי העבודה ע"פ מכרז זה?
תשובה: התקנת שלט לא מואר בגודל  2*3 מטר.
9. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין הקמה, אחזקת וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות 
לעובדים, מחסנים ומשרדי הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד 
בהם ואחזקתם השוטפת. האם מתאים לאופי העבודה ע"פ מכרז זה?
תשובה: הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי 

הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת - 

הכל משנדרש לביצוע העבודה באתר".
10. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין סיוע והשלמה לעבודות המתבצעות ע"י קבלני משנה 
שלו ואשר אינן מפורטות בסעיף ספציפי בכתב הכמויות (כגון עבודות עזר לקבלן 
המשנה למעליות, לרבות פיגום, יציקת משקולת, סיוד וכו')  האם הסעיף שייך 
למכרז זה?
תשובה: תת הסעיף מבוטל.
11. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין כל ההוצאות הקשורות בהשלמת העבודה ואכלוס 
המבנה ע"י השב"ס – האם ניתן להגדיר איזה עבודות ו/או הוצאות יש לכלול 
במחיר המבנה. 
תשובה: השלמת העבודה במסגרת חוזה זה לדוגמא: ביצוע ליקויים לאחר טרום 
המסירה.
12. שאלה: מסמך ג', סעיף 22, לעניין הפעלות ניסיוניות וויסות המערכות האלקטרומכניות, 
בדיקות נתוני ציוד, הרצות וכד', הוצאות הקבלן בגין אימון ותרגול צוות של 
המזמין. האם תת הסעיף מתאים למכרז זה, במידה ויש צורך באיפון לתרגול 
צוות של המזמין יש להגדיר ולספק נתונים על הצוות שיש לאמן ולתרגל. 
תשובה: הכוונה באימון ותרגול הינה להדרכה.
13. שאלה:  מסמך ג'1, מבנה דגם א', בסעיף הרצפה  מצוין כי הפח יהא עם חורים 010 
ס"מ, בכתב הכמויות סעיף 02.01.011 מצוין פח מנוקב ע"י חורים 015 ס"מ, מה 
גודל החורים הנדרש? 10 ס"מ או 15 ס"מ?
תשובה: גודל החורים הנדרשים הוא 10 ס"מ.
14. שאלה: מסמך ג'1, מבנה דגם א', בתיאור דלת הכניסה מצוין כי הדלת כוללת מנעול 
בטחון חשמלי או מכני – האם ניתן להגדיר איזה מנעול לכלול במחיר הדלת?
תשובה: דלת כוללת מנעול בטחון חשמלי.
15. שאלה: מסמך ג'1 – מבנה דגם א', בסעיף עבודות ריצוף מצוין : "ריצוף במקלחות       
  (13 תאים) ושירותים" – למה הכוונה 13 תאים?
תשובה: הכוונה לריצוף במקלחות ושירותים" , המילים 13 תאים מבוטלות.
16. שאלה: מסמך ג'1 – מבנה דגם ב'4 יומן ומשרד, בסעיף חלונות מתואר כי החלונות יהיו 
הזזה או קבוע כולל זכוכית מעכבת פריצה. האם ניתן להגדיר איזה חלונות 
נדרשים בחדר יומן קבועים עם זיגגו מעכב פריצה או חלונות הזזה?
תשובה: ביומן חלון פנימי הזזה עם זכוכית רגילה וחלון חיצוני קבוע עם זיגוג מעכב 


פריצה.
17. שאלה: מסמך ג' 1, מבנים דגם ב' 7 ו- ג'1, קיימת סתירה בסוג הסורגים בין הנדרש 

במפרט לבין המצוין בתוכנית. האם ניתן להגדיר את סוג הסורג הנדרש?
תשובה: חלונות לפי התוכנית, סורג דקורטיבי לפי דוגמא המופיעה במכרז.
18. שאלה: מסמך ג' 1 – הגדרת מבנה דגם ד' קובעת את האורך החיצוני של המבנה ל- 7.20 
מ', בתוכניות המבנים אורך מבנה ד' הינו 7.65 ואורכי מבנים ד'1 ו- ד'1מ הינו 
7.20 מ'. האם ניתן לתקן את אורך מבנה ד' ל- 7.20 מ'?
תשובה: אורך מבנה ד' – 7.65 מ' לפי התוכניות.
19. שאלה: מסמך ג'2 – כללי, סעיף 1 – האם ניתן להגדיר כי המנוף הכלול במחיר הקמת 
המבנה הינו מנוף 250 טון?
תשובה: המנוף הכלול במחיר הקמת מבנה הינו מנוף 250 טון.
20. שאלה: מסמך ג'2 – כללי ,סעיף 2 – ללא הגדרת אתר עבודה ומרחק ההקמה מדרך 
קיימת לא ניתן לכלול עלות פריצת דרך האתר והכנת השטח למנוף.
תשובה: אורך דרך גישה כ- 50 מטר ממקום הצבת המבנים.
21. שאלה: מסמך ג'2 – כללי, סעיף 3 – ללא הגדרת גובה מפלס הקרקע שיינתן באתר 
העבודה השונים לא ניתן לכלול את עלות עבודות העפר והפינוי במחיר המבנה.
תשובה: עבודות עפר – יש להעריך בהתאם ליסוד האפשרי.
22. שאלה: מסמך ג'2 – כללי, סעיף 4 – נושא במבנה – נבקשכם להבהיר את הפסיקה 
האחרונה בסעיף "לא יהא שינוי במחיר המבנה עצמו בגין השינויים".
תשובה: לא השתנה המחיר בסיס של המבנה שבכתב הכמויות.
23. שאלה: מסמך ג'2 – כללי, סעיף 5 – שינוי בגודל המבנה לא יכול להיות שינוי 
פרופורציונאלי במחיר אלה יש להוסיף ו/או להוריד את הסעיפים הספציפיים 
המהווים שינוי במבנה.
תשובה: ההגדרה שמופיעה במכרז נשארת.
24. שאלה: מסמך ג'2 – כללי, סעיף 7 – מחיר המבנה כולל השלמת מרווח בין המבנה לקרקע 
לפי דוגמת גמר המבנה – יש להגדיר גובה קבוע לרצפות המבנים מפני הקרקע על 
מנת שניתן לכמת העלויות.
תשובה: גובה 60 ס"מ.
25. שאלה: מסמך ג'2 ,סעיף 06.07 נאמר : "מנעול בטחון לדלתות יסופק ע"י המזמין. " 
בסופו של הסעיף נאמר: "מחיר הדלת כולל מנעול". נבקש להבהיר המנעול 
מסופק ע"י המזמין או נרכש ע"י הקבלן?

תשובה: מנעול בטחון יסופק ע"י הקבלן.
26. שאלה: מסמך ג' 2 – סעיף 07.2.6 :סעיף קטן 2 נאמר כי במבנה יהא אסלה וברז דלי, 
בתוכנית מסומנת אסלה וכיור. מה נדרש במבנה?
תשובה: אסלה וכיור.
27. שאלה: מסמך ג' 2 ,סעיף קטן 6 נאמר כי במבנה יהיו 4 כיורים. בתוכנית מסומנים 6 
כיורים. כמה כיורים נדרשים במבנה?
תשובה: לפי התוכנית 4 כיורים במבוא ושני כיורים בתאי נכים, סה"כ שישה כיורים.
28. שאלה: מסמך ג' 2 ,סעיף קטן 11 נאמר כי במבנה יהיו 4 תאי מקלחת, בתוכנית מסומן 7 
תאי מקלחת, כמה מקלחות נדרשות במבנה?
תשובה: 7 מקלחות לפי התוכנית.
29. שאלה: מסמך ג' 2 ,בסעיפים קטנים 5,4,3 ו-7 מפורט דגם מזגן לכל מבנה ומבנה – 
האם מחיר המבנה כולל את המזגן?
תשובה: מחיר המבנה לא כולל מזגן.
30. שאלה: בתוכניות מבנים דגם א'2 ו-א'2מ מתואר סורג דקורטיבי עם דלת לפי פרט. אין 
בחומר המכרז פרט לנ"ל.
תשובה: סורג דקורטיבי לפי דוגמא שמופיעה במכרז.              
2. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .
3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך 12/03/2012, שעה 12:00. 
ברכה,










       ענף  מכרזים









    מחלקת רכישות

	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	



[image: image1] מנהל תמיכה לוגיסטית,  מחלקת רכישות   ת.ד 81 רמלה  72100  (08-9776847     ( 08-9776470/6340


