1
PAGE  
33



מכרז מס' 2/12

החלפת לוח מתח גבוה בתחנה עילית

מפרט טכני

כתב כמויות

[image: image1.wmf]
עבודה 1838

ניסן תשע"ב







אפריל 2012

רשימת המסמכים למכרז
	מסמך שאינו מצורף
	מסמך מצורף
	מסמך

	
	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	מסמך א'

	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210) נוסח תשנ"ו 1996
	
	מסמך ב'

	המפרט הכללי לעבודות הבניין ומפרטים כללים אחרים 
	
	מסמך ג'

	פרקים
מס'    המפרט                                שנת ההוצאה  
00      מוקדמות                             1996

08      מתקני חשמל                       מהדורה מעודכנת

34    מערכות גילוי וכיבוי אש       מהדורה מעודכנת
	
	

	
	תנאים כלליים מיוחדים
	מסמך ג'1

	
	מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
	מסמך ג'2

	
	כתבי כמויות
	מסמך ד'

	
	רשימת תוכניות
	מסמך ה' 


כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, המשרד לתשתיות לאומיות - מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והמסמכים הנזכרים ברשימת המסמכים, גם המפרטים הכלליים והתקנים שאינם מצורפים, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבל ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

ה ע ר ה

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 24, הקריה, תל-אביב.






חותמת הקבלן וחתימתו: _____________________
מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

א.ג.נ.,

מכרז מספר   2/12

כתב  הזמנה:
1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 


החלפת לוח מתח גבוה בתחנה עילית

             (להלן - "הפרוייקט").

2.
הסבר וסיור קבלנים:

1. ניתן לקבל הסברים נוספים ו/או הבהרות ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מרכזת ועדת מכרזים- ביה"ח וולפסון, 

טלפון  5028326- 03 וזאת עד שני ימי עבודה מיום סיור הקבלנים.

2. סיור קבלנים יערך בתאריך 17/4/12  בשעה  10:00 
מקום המפגש:  רחבת הכניסה לביה"ח – מול המודיעין

ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. 
ג.
כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

3.
בדיקת אתרי העבודה והמילוי לפני הגשת ההצעה:


לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתרי העבודה  והמילוי, את התכניות,

             הפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו    

             בשלב הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר וענין 

             כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:

            על המציע:
א.
להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו  ובעל אישור לעבודות במשרדי ממשלה ("כוכבית") בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט. קבלן בעל סיווג 160א' 1* לפחות.
2. להיות בעל נסיון חיובי מוכח בהחלפת/התקנת לוחות חשמל מתח גבוה במבנה קיים וחדש, אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית הינם דומים לאלו של הפרוייקט, נושא המכרז.

הנסיון יתיחס לביצוע עשר עבודות מסוג זה במשך חמש השנים האחרונות. 

החברה מעסיקה לפחות בשלוש שנים האחרונות, לפחות מהנדס אחד בתחום העבודות הנדרשות.

יש לצרף אסמכתאות בכתב ורשימת ממליצים.  

3. להשתתף בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

4. להגיש המחאה בנקאית או ערבות בנקאית/ חב' ביטוח אוטונומית/בלתי מותנית לטובת המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון בסכום המהווה 5% מסכום התמורה, שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק.   

         תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 23/7/12 . 

         הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו),   

                        ובנוסח המצורף בנספח א' בעמ' 8 .


     המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית,  

                    אם  המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי  

                   שיקול   דעתו של המזמין.

5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו – 1976.
6. להגיש טופס תשקיף נתונים עליו יענה הקבלן ובצרוף המלצות. (נספח ו' למפרט)
7. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.
8. להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
9. לעמוד בכל תנאי הסף האחרים, שפורסמו בעיתון ובאינטרנט.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה

1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע עפ"י דרישת החוזה, כמתואר במסמך המכרז. האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.
6.
עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

7.
הגשת הצעה:

1. על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

2. קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.
3. המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

4. על הקבלן לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז.  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה   12:00   ביום  23/4/12 (להלן- היום הקובע).   
למען הסר ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
5. במידה ולקבלן הסתייגויות בענין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מתום 2 ימי עבודה מיום סיור הקבלנים. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.
6. הקבלן יצרף להצעתו:

1)
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4 ג' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

2)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

3)
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

4)
רשימת עבודות, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

5)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.
8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג.

ב.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו אמדן- הערכה תקציבית בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות.

ג.
המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

ד.
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות   קודמות עם המציע, חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.
ה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שימצאו מתאימים, עם כולם ביחד או עם כל אחד לחוד.
9.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
החשבונות יהיו ממוחשבים ויופקו ע"י הספק או ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון הספק.
ב.
על הספק להמציא מסמך רישמי המפרט את החלקים שסופקו. מסמך זה יצורף לתעודת המשלוח והעתק ממנה יצורף לחשבונית.
ג.
הספק מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות אלו ללא תביעות נוספות מצידו.

10.
חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

1. התשלום בגין כל הפעולות הנזכרות בחוזה ישולמו תוך 90 יום ממועד אישור החשבונית ע"י הגורם המקצועי בבית החולים (בסה"כ לא יותר מ 90 יום מיום הגשתה ע"י הספק). 
11.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב – מסמך א' נספח ב בעמוד 9.

ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצ"ב - מסמך א' נספח ג בעמוד 10  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.

12.      הנחיות למציע:

1. על המציע לחתום על כל דף ודף הכלולים במסמכי המכרז, ולהחזירם בשלמותם עם ההצעה.

2. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחד ממסמכי המכרז, לא יילקחו בחשבון ועלולים לפסול את ההצעה.

3. אם המציע ימצא סתירה, שגיאות, אי התאמות לחוקים והתקנות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר לפרטים שבמסמכי המכרז, עליו להודיע על כך למהנדס ביה"ח לפני תאריך הגשת הצעתו.במידת הצורך תינתן תשובה בכתב לכל המציעים.
4. המציע יתייחס לכל הפרקים והנספחים המופעים במכרז כחטיבה אחת מושלמת.
אי מילוי התנאים הנ"ל , כולם או חלקם, עלול לפסול את ההצעה.
13.
כללי

א.
ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.

ב.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

3. סכום אגרת רכישת המכרז בסך של 200 ₪. הסך הנ"ל לא יושב/יוחזר למציע.
ד.
המציע ידרש לשלם עבור עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש לעשות כן בהתאם לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.60 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד 150 - ש”ח.

נ ס פ ח  א'

שם הבנק/חברת הביטוח _____________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הנדון:  ערבות מספר __________________________

אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך_______________________  

(במילים:___________________________________________________________________)

שיוצמד למדד_______________מתאריך ________________
אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  הזמנה \ חוזה__________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך ____________ עד תאריך _________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו:  __________

________________              ________________             ___________________

 שם הבנק/חב' הביטוח

מס. הבנק ומס. הסניף

כתובת הסניף/חב' הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת

נספח  ב'

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו 

בפני ה"ה  ת.ז. _________________________ וה"ה _____________________

ת.ז. ______________________ על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך






    עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתמותיהם

של ה"ה ______________________ ת.ז. _________________ ו- ___________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________ זה בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

______________________


       
__________________


תאריך







עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח  ג'

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין כל דרישות הבטיחות הקשורות בעבודות האחזקה והטיפול במעליות ביה"ח, יראו את הספק כמבצע עבודה וחובות השמירה על כללי הבטיחות הנגזרות בצורה ישירה או עקיפה בגין ביצוע העבודות.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הספק כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, קראתי והבנתי ומתחייב לפעול עפ"י הדרישות וההנחיות הבאות :

1. יש לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל, וכפי שהם מופיעים בפב"ט 
    (נוסח חדש) 1970.

 2. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת הוראות בטיחות מממונה הבטיחות ו/או המזמין

 3. על הקבלן להבטיח שכלי העבודה שבשימוש יהיו במצב תקין ובטיחותי.

 4. אין לקדוח חורים בקיר ו/או לחפור תעלות מבלי לקבל על כך אישור מוקדם מהמזמין.

 5. אין להתחבר ו/או לחתוך צנרת מכל סוג  מבלי לקבל על כך אישור מוקדם מהמזמין.

 6. אין לבצע עבודות ריתוך חשמלי ו/או גזי מבלי לקבל על כך אישור ממונה בטיחות ו/או 

     המזמין. יש להכין אמצעי בטיחות סביבתיים נאותים.

 7. אין לבצע עבודות השחזה ו/או חיתוך באש להבה מבלי לנקוט בכל האמצעים כמצויים 

     בסעיף 6

 8. אין להשתמש בשקע חשמלי ו/או שקע גזי מבלי לקבל על כך אישורו של המזמין.

 9. אין לבצע חיבור ו/או ניתוק חשמל מבלי לקבל על כך אישור ממהנדס החשמל של בית 

     החולים.

10. טרם התחלת העבודה עליך לחתום אצל ממונה הבטיחות כי קראת והבנת את תוכן 

      מסמך זה.

11. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע נזק ו/או נזקים כלשהם  

       לאדם ו/או רכוש באתר העבודה ובסביבתו, בשעות העבודה ואחריהן, הכל תוך 

       התחשבות באופי המקום והתנאים בו ולקיים את הוראות הבטיחות והגיהות בעבודה 

       הנדרשות על פי דין.

12. הקבלן מחוייב לעשות ולדאוג שעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, ידעו ויכירו את הוראות   

      וכללי הבטיחות הנדרשים וייקימו אותם ובכלל זאת, חל האמור לעיל על שימוש בציוד 

      מגן ולבוש בטיחותי.

13. הקבלן אחראי, עפ"י דין, לשלומם ובטחונם של כל הנמצאים באתר העבודה לרבות 

      עובדיו ו/או הבאים מכוחו ועליו תחול חובת הפיצוי בגין כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י דין, 

      שנגרם על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או הבאים מכוחו במהלך ותוך כדי ביצוע העבודה.

14. הקבלן אחראי, עפ"י דין, על שלמות אתר העבודה והציוד שבו. נזקים ישירים ו/או 

       עקיפים שנגרמו ע"י הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל הבאים מכוחו, אשר הקבלן אחראי 

       להם (לנזקים כאמור) עפ"י דין, יתוקנו ע"י הקבלן ו/או על חשבונו.

  15. הקבלן ימלא את כל חובותיו כמפורט בסעיף זה על חשבונו וללא תשלום נוסף.

תאריך: ________      שם המציע : __________    חתימת המציע : ____________

נספח ד'

אישור המציע

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין 

לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחוייב להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.








     חתימה וחותמת הקבלן

נספח ה'

       תאריך      : ________________







      שם המציע: ________________







      להלן "הקבלן"

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הלוחמים 62

חולון

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה( בעל "כוכבית" ) מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע 


   (להלן - "הפרוייקט"), מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר המילוי והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

5. ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות ואספקת אחזקה ושירות למסדר גנרטורים, מערכת סינכרון, מערכת הפעלה שקטה ומערכת השלת עומסים.
ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור, לרבות שקלול הוצאות נילוות וקנסות פוטנציאליים.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הנסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל.  ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים (לרבות נהגים) שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.
2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח ו' המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה ויחתם. הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תיכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________ ש"ח כולל  מ.ע.מ (במילים: ________________________________ש"ח כולל מ.ע.מ) 

            (להלן - "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט במסמך ו'.

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור 
בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שייקבע ע"י המזמין , להמציא את כל הערבויות, הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  ימים ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה            עד ולא יאוחר מתום 8 שבועות קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה.

אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את הביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל  סך של  __600___ש"ח (במילים:  __שש מאות _  שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו62- במסמך ב'  של החוזה מדף (3210). וינוכה (במידת האפשר) מהתשלומים המגיעים לספק.

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.
תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.         __________________ E - MAIL 
נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה

___________________________                      _________________________


         תאריך




     חתימה וחותמת הקבלן


נ ס פ ח  ו'

אישור על כיסוי ביטוחי

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

נכבדי.,

הנדון: חוזה ביניכם לבין




            בקשר לפרוייקט




הננו מאשרים כי החל מיום 

   ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, כלהלן:

1.
ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך על מנת להגן על המבוטח, ו/או על בית החולים, ו/או השוהים בשטח ביה"ח-חולים, מבקרים, עובדים, מפני אובדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

א.  
פרק ( 1) - נזק רכוש


אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביצוע, אם לעבודות הפרוייקט ואם לציוד מתקנים.

ב.   
פרק ( 2) - אחריות כלפי צד שלישי


אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות של  1,000,000 $.           הפוליסה כפופה לסעיף " אחריות צולבת" 

2.
אחריות מעבידים


חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 5,000,000 $ לפחות לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.


3.
שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את ביה"ח ע"ש א. וולפסון. בגין אחריותו למעשי ומחדלי הספק הזוכה במכרז,
הביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו ו/או יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 90 יום מראש.

               



בכבוד  רב,

  שם ותפקיד החותם 



               חתימה וחותמת המבטח 
מסמך ג'1- - תנאים כלליים מיוחדים
רשימת פרקים:

פרק 1 – תנאי העבודה

פרק 2 – קבלת המתקן

פרק 3 – אחריות

פרק 4 – התאמה בין התקנים, מסמכי חוזה ותכניות

פרק 1.
 תנאי העבודה

1.1.
העבודה כוללת את אספקת הציוד, הובלה, התקנה, הפעלה ויסות והרצה.

1.2.
הקבלן מצהיר כי ברורות לו דרישות מפרט זה וכי ביקר באתר וברורים לו כל פרטי העבודה, היקפה וכל המגבלות הנובעות מהביצוע באתר.

1.3.
הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לו באיזו מידה יהיה עליו לבצע עבודות עזר נוספות. ההוצאות לעבודות מסוג זה בהיקף הדרוש לצורך ביצוע המתקן תחשבנה ככלולות במלואן בהצעת הקבלן, פרט לאלה המופיעות בנפרד בכתב הכמויות והמזמין לא יכיר בכל תביעות נוספות בענין זה. חציבת פתחים ומעברים על-ידי הקבלן טעונה אישור מוקדם של המפקח.

1.4.
הקבלן יקח בחשבון כי מערכת המים, החשמל והתקשורת חייבות לתפקד ללא כל הפרעה. על הקבלן להימנע מכל פגיעה בצנרת המים, החשמל והתקשורת הקיימים. במקרה של פגיעה ואף שלא במתכוון, מתחייב הקבלן להביא בעלי מקצוע מיומנים לתיקון הנזקים בעבודה רצופה במשמרות יום ולילה עד לתיקון המצב.

1.5.
כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים, בעלי איכות גבוהה ויתאימו לתקנים העדכניים של מכון התקנים הישראלי, מוסדות ממשלתיים או עירוניים – אם קיימים כאלה לגבי החומר או המוצר.


כמו כן יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על-ידי המפקח קודם לכן. חומרים או אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ובמקומם יובאו חומרים, אביזרים ו/או מוצרים מתאימים אחרים.

1.6.
על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל חומר או אביזר שרצונו להתקין. האישור יהיה בכתב בלבד.

1.7.
הקבלן רשאי להגיש הצעתו לציוד אשר לדעתו הינו שווה-ערך לציוד המוצע במכרז. הצעה זו תמצא בדף נפרד תוך כדי ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתונים טכניים, שם הספק וכו'. בכל מקרה, על הקבלן למלא סעיף מתאים בגוף כתב הכמויות של המכרז בהתאם לסוג הציוד הנדרש. ההחלטה באם הציוד המוצע אמנם שווה-ערך או לא הינה בידי המפקח בלבד.

1.8.       למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים והאביזרים ופעולתם  
התקינה.
1.9.
הציוד והעבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של הרשויות המוסמכות.


המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה, או על כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש. קבלת העבודה או חלק מהן על-ידי המפקח, או המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן מאחריות לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים.

1.10.
העבודה תבוצע ברמה מקצועית לשביעות רצונו של המפקח או נציג המזמין. למפקח תהיה סמכות מלאה לדחות על כל עבודה או חומר שלדעתו אינם עומדים ברמה הנדרשת.

1.11.
המפקח רשאי לפסול כל עובד וזאת מבלי לנמק את החלטתו ולדרוש מהקבלן להרחיק ממקום הביצוע כל אדם המועסק על-ידו והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה זו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הביצוע בין במישרין ובין בעקיפין.
1.12.
על הקבלן לתאם את זמן העבודה ותחומיה עם המפקח.

1.13.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המפקח. במידה ויועסקו באתר גורמים אחרים, יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה.


המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות לביצוע העבודות וכלל זה לא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

1.14.
תשומת ליבו של הקבלן מופנית לאופי פעילות המקום, ועליו להתאים עצמו בדיוק לאפשרויות העבודה בהתאם להנחיות המפקח.

1.15.
הקבלן מתחייב שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם של העובדים והשבים ו/או העבודה הסדירה במקום.

1.16.
הקבלן יהיה מצויד ברישיונות של הרשויות המתאימות לביצוע העבודה.

1.17. הקבלן יהיה אחראי לשמירת המתקן עד למסירתו הסופית.
1.18.
הקבלן יסלק כל פסולת וינקה את המתקן לשביעות רצונו של המפקח. בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את שטחי העבודה מכל שאריות ופסולת, עודפי עפר ולכלוך אחר, ולגרום לסילוק כל הנ"ל באופן מוחלט משטח העבודה.

1.19.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על-ידו או ע"י עובדיו לציוד המוסד. כמו כן יבטח הקבלן כל נזק גופני שעלול להיגרם לעובדיו או לאחרים.

1.20.
תוך 10 ימים מתאריך חתימת הסכם לביצוע העבודה, ולפני תחילת העבודה, ימסור הקבלן לוח זמנים מפורט, לביצוע כל עבודה בכל שלב, והשתלבות קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים. 

לאחר בדיקתו של לוח הזמנים ואישורו או תיקונו על-ידי המפקח, יהפוך לוח זמנים נספח לחוזה וכל איחור לגביו יהווה אי-עמידה בחוזה. על הקבלן לנקוט באמצעים שיידרשו על-ידי המפקח כדי להבטיח זירוז העבודה והשלמתה במועד. לא יכין הקבלן לוח זמנים כזה המאפשר מעקב אחרי הביצוע, יטיל המפקח את לוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות ערעור בנדון.
1.21.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו. שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אושרו בחוזה.
1.22 עבודות נוספות אשר אינן כלולות בהצעה, תבוצענה רק לפי הוראות המזמין בכתב בלבד.  
1.23 על הקבלן להתחיל בביצוע כל עבודה נוספת או עבודה שונה מזו המופיעה בחוזה, כפי שהורה לו המפקח, בתוך 24 שעות ממתן ההוראה. אסור לקבלן להתחמק מביצוע העבודה הנ"ל או לדחות ביצועה בתואנה שמחיר העבודה אינו כלול בהסכם, או אינו מכוסה בתקציב, או אינו רווחי מספיק, או מכל סיבה אחרת. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל סעיף בנפרד ולאשרו אצל המפקח בתוך 30 יום מעת דרישת המפקח לביצוע עבודה נוספת. הקבלן מצהיר בזאת כי נמסר לו שהמפקח יהיה פוסק סופי ויחיד לכל תביעותיו. בהצהרה זו מוותר הקבלן על זכותו לפנות בכל הנושאים הקשורים לבירור ולקביעה של מחירים לעבודות נוספות במסגרת עבודה זו.


בניתוח מחירים לעבודות נוספות יילקחו בחשבון סך 12% רווח הקבלן, כולל כיסוי הוצאות תקורה ומימון. הובהר לקבלן כי אי ביצוע עבודות נוספות מכל סיבה שהיא, עפ"י סעיף זה, למרות הוראות המפקח, הינן גורם מספיק כדי להפעיל ערבויות כספיות שהופקו אצל המזמין ו/או לבצע העבודות על-ידי גורם אחר (קבלן משנה וכו'), ולכסות הוצאות על-ידי ניכוי הסכומים מחשבונו של הקבלן, כאשר לקבלן לא תהיה שום זכות ערעור בנדון.

1.24.
עבודות ברג'י נועדו רק עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בקבלנות בהשוואה לסעיפים דומים בכתב כמויות ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה נטו של פועל, כלי וכיו"ב.


ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעתו עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים והתשלומים להם אחראי הקבלן, יהיו במסגרת אחריותו לפי חוזה זה. ביצוע הרישום על בסיס שעה ע"י המפקח ביומן העבודה.
1.25
אין המזמין מתחייב להתייחס להצעה הכוללת הסתייגויות ולהיכנס  
למו"מ עם הקבלן בעניין ההסתייגויות אף אם הצעת הקבלן המסתייג תהיה הזולה ביותר. 
בכל מקרה שהקבלן יבחר בכל זאת לכלול בהצעתו הסתייגויות, עליו לרשמן אך ורק בדף נפרד שיצורף למכרז.

1.26.
עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל הארקות, יעדכן תוכניות כפי שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת הבידוד של המוליכים בכל כבל. לאחר מכן תיערך בדיקה כוללת ומפורטת. ליקויים בטיחותיים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו תוך שבוע ימים. 
הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן ביצע העבודות לפי כללי וחוקי החשמל. תוכניות אלה תוגשנה בשני העתקים.

פרק 2.
קבלת המתקן

2.1.
פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן תעשה לפי נוהל שייקבע על-ידי המפקח.

2.2.
על הקבלן להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה כולל הדרכה ע"י יצרן הלוחות לגבי תפעול הלוחות ואיתור תקלות.

2.3.
על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו:


2.3.1.
מפרטי הציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן.


2.3.2.
הוראות הפעלה כוללות.


2.3.3.
הוראות אחזקה כוללות.

2.4.
רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן.

פרק 3.
אחריות

3.1.    
אחריות לטיב החומרים, הנורות, איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה למשך שנה  
מיום מסירה סופית של העבודה כולה וגמר תיקון לשביעות רצונו של המזמין של כל התיקונים שנדרשו.
3.2.
במשך תקופת האחריות יספק הקבלן שירות ללא תשלום. שירות זה יכלול חלקים ועבודה ויינתן בכל מקרה של תקלה בפעולת המתקן או באחד מאביזריו, או במקרה של גילוי פגמים בעבודה.


מודגש בזה כי ביצוע עבודות התיקון ייעשה במשך כל תקופת האחריות ואינו נוגע לתאריך סיום התקופה בלבד.


לצורך הבטחת אחריות זו, ימסור הקבלן למזמין עם השלמת העבודה, ערבות כמוגדר בחוזה זה.

3.3.
הקבלן יספק את השירות לפי הודעה טלפונית באופן מיידי.

פרק 4.
התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותוכניות


התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט/חוזה זה, כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתקן.


התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוזה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה טעות או סתירה בין התוכניות, או השמטה כלשהי (להלן "הטעות"), יביא הקבלן את הדבר לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות, כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי-מילוי הוראה זו.


התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבין הוראה כלשהי במפרט הכללי, כוחה של הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה. התגלתה סתירה בין התוכניות והמפרט לבין כתב הכמויות, ייראה המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס לתיאור הטכני בכתב הכמויות.


אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום המפורטים במפרט הכללי.


סדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר, באם לא הוחלט אחרת על-ידי המפקח, יהיו כדלקמן:


סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע:


סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר:


1.
תוכניות




1.
כתב הכמויות


2.
המפרט הטכני המיוחד


2.
תוכניות


3.
כתב הכמויות



3.
המפרט הטכני המיוחד


4.
המפרט הכללי



4.
המפרט הכללי


5.
התקנים




5.
התקנים


בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה למפקח הסמכות המכריעה הבלעדית.
מסמך ג'2- - מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

רשימת פרקים:

פרק 1
היקף מפרט

פרק 2
תאור העבודה

פרק 3
עבודות מתח גבוה

פרק 4
אופני מדידה מיוחדים

פרק 1.  היקף המפרט

1.1.
יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי כהשלמה לתכניות ועל כל העבודה המתוארת בתכניות - אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה, ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות.

1.2.
בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי עבודות אלה.

1.3.
המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות הנוספות הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות, לא יפורטו במפרט המיוחד.
פרק 2. תאור העבודה
העבודה המתוארת להלן תבוצע בתחנה עילית בבי"ח וולפסון. מדובר בהחלפת לוח מתח גבוה קומפקטי, הקיים בלוח

קומפקטי חדש.

הלוח יכלול תא כניסה, תא יציאה ו- 3 תאי יציאה לשנאים.

העבודה כוללת:

1. העברת בלון גז לכיבוי לוח מתח נמוך והעברת לוח פיקוד של שנאי T7 לצורך פינוי מקום להצבת לוח המתח הגבוה החדש.

2. ניתוק, פירוק, וסילוק של לוח מתח גבוה קיים.
3. אספקה והתקנת במה להצבת הלוח.
4. אספקה, התקנה וחיבור של לוח המתח הגבוה החדש.
העבודה תבוצע בבי"ח חי ומתפקד. על הקבלן לתכנן היטב את שלבי ביצוע העבודה, ע"מ להקטין ככל הניתן את ההפרעות לתיפקוד התקין של בית החולים.

אין לבצע הפסקות חשמל ללא תיאום מראש עם הנהלת ביה"ח.

הקבלן אחראי לכל נזק, ישיר ועקיף, שייגרם עקב ביצוע הפסקת חשמל לא מתואמת ומאושרת ע"י הנהלת ביה"ח.

על הקבלן לקחת בחשבון, שיידרש ביצוע הזנת העומסים המוזנים משנאים T8 ו- T7 (השנאים שבתחנה העילית) מדיזל גנרטורים של ביה"ח.

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון ביצוע העבודה בשעות לא שגרתיות כמו ימי שישי, ערבי חג, שעות הלילה וכדו' – זאת בהתאם להחלטת ביה"ח. יובהר, כי על ביצוע העבודה בשעות הלא רגילות לא ישולם בנפרד. התשלום כלול במחירי היחידה המפורטים בהמשך.

פרק 3.  עבודות מתח גבוה

תוכן העניינים

א.    דרישות טכניות – כללי
ב.    לוחות מתח גבוה
ג.    מגיני ברק
ד.    כבלי מתח גבוה
ה.     סגירות סופיות
1. דרישות טכניות – כללי

כל הציוד יעמוד בדרישות הטכניות כמפורט להלן:
מתח עבודה מקסימלי




KV24 

מתח עבודה נומינלי




V22K
תדירות






c.p.s. 50

עמידה בבדיקת מתח יתר למשך דקה


KV50

עמידה בבדיקת הלם (PEAK) למשך USEC1/50

5KV12

כושר הולכה של פסי צבירה



A630

הספק קצר בכניסה (ב- KV22)



MVA500

סוג מבנה מיועד להתקנה פנימית, תאים עשויים מתכת 
כניסה ויציאות כבלי מ.ג.




מלמטה

גישה לציוד





מלפנים בלבד

גישה לחיבור ופסי צבירה




מלפנים בלבד

אופן התקנה





על הרצפה

מתח פיקוד __________ c.p.s.50   A.C.________
V220  


2. לוחות מתח גבוה
מפרט טכני ללוחות מתח גבוה קומפקטים אטומים למתח עד24kV  ולזרם עד 630A
תקנים ובדיקות

כל הציוד, החומרים, המכשירים והאביזרים חייבים להיות מותאמים לדרישות והתקנים האחרונים של IEC.

דרישות טכניות ובדיקות שאינם מפורטים או מכוסים לפי הסטנדרטים של IEC  חייבים להיות מבוצעים לפי הסטנדרטים הרשמיים של ארץ היצרן. כל הסטנדרטים חייבים להיות רשומים ע"י המציע.

כל הציוד, מכשירי הפיקוד וכו' חייבים להיות מאושרים ע"י חברת החשמל כציוד ומכשירים בודדים ולאחר ההרכבה כמתקן גמור.

התאים הקומפקטיים ב- SF6  בנויים למתח עבודה של  24KV ויהיו בעלי תעודת בדיקה סדרתית, אותה יש לצרף עם אספקת הציוד.

הלוח וחלקיו השונים עומדים בתקנים הבאים:
Switchgear    
      
IEC\EN Standard     
VDE Standard 
                   

60 694                
0670-1000 

                   

62 271-200            
0671-200 

Switching devices  
62 271-100            
0671-100 

                   

62 271-102            
0671-102 

                   

60 265-1                
0670-301 

                   

62 271-105            
0671-105 

Voltage detection 
Systems     

61 243-5              
0682-415 

HV HRC fuses       
60 282-1               
0670-4 

                   

60 787                
0670-402 

Surge arresters    
60 099                
0675 

Degree of          

Protection         
60 529                
0470-1 

Insulation         
60 071                
0111 

Instr.transformers 
60 044-1              
0414-44-1 

                   

60 044-2              
0414-44-2 

                   

60 044-3              
0414-44-3 

SF6                

60 376                
0373-1 

Installation       
61 936-1              
0101 
Operation              
EN 50 110             
0105-100 

תיאור טכני מיוחד של התאים למתח גבוה

מפרט זה מתייחס לאספקת לוח חשמל מ"ג קומפקטי GIS מבודד בגז SF6 KV 24. הובלתו והתקנתו המכאנית באתר. הלוח בנוי מתאים קומפקטיים כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. 
הלוח יאופיין עפ"י הנתונים הבאים:

· הלוח יהיה נטול אחזקה למשך כל חייו- לא ברור
· בלתי תלוי בהשפעות הסביבה והאקלים ללא צורך בגופי חימום.
· לא יהיו עבודות גז בשטח כתוצאה מפירוק או הוספת תאים.
· מיכלי הגז יהיו עשויים מנירוסטה ואטומים הרמטית לכל עמודה בנפרד.
· לא יהיו מעברי גומיות ביציאות\כניסות למיכלי הגז.
· מפסקי הזרם יהיו בוואקום
· סופיות הכבל יהיו מסוג שקע- תקע אטומים לחלוטין ובלתי תלויים בתנאי הסביבה.
· מאפייני הבידוד של הגז יישארו קבועים למשך כל חיי ההפעלה.
· משני המתח יהיו מסוג שקע-תקע (Plug-In) אטומים המורכבים במעטה מתכת ויהוו חלק אינטגראלי מהתא ללא תוספת עמודה.
· תהיה גישה בטוחה למנגנון המכאני החיצוני בזמן פעולה.
· תהייה אפשרות להרחבת הלוח משני צידיו.
הלוח יכלול את כל החגורים המכאניים הדרושים להבטחת הבטיחות בהפעלת הציוד ולמניעת הפעלה לא נכונה ועל פי דרישות חברת החשמל הישראלית.

אחרי התקנת התאים וחיבורם החשמלי, יפעיל ספק הלוח בהפעלה ראשונה עם מתח את כל המרכיבים של התאים ואת ממסר ההגנה.

דרישות טכניות ללוח GIS קומפקטי

כללי

הלוח יהיה תלת-פאזי Gas Insulated System (GIS)  כדוגמת דגם 8DH10 של סימנס, שעבר בדיקות טיפוס (TTA) Type Tested Assembled.

הלוחות יעמדו בתקן IEC 62271-200 ויהיו מסוג PM (Partition Metal). הפסד זמינות השירות יהיה בקטגורית  LSC 2B ובסיווג קשת פנימית IAC A FLR 21 kA, 1s.
הטיפוסים האפשריים הם:
· עמודת מפסק זרם עם מזב"ק
· עמודת מפסק זרם עם מזב"ק כולל משני מתח אינטגראלי TTA.
· עמודת מפסק בעומס עבור רשת טבעתית
· עמודת מפסק בעומס עבור שנאים
· עמודת מפסק בעומס עם נתיכים מ.ג HRC

· עמודת מדידה עם משני זרם ומשני מתח
· עמודת מקשר פסי צבירה
מבנה הלוח
כל הלוח יתוכנן כבטוח למגע, כולל תא פסי הצבירה ותא חיבורי הכבלים. הלוח יהיה מיוצר באופן כזה שלא יידרשו עבודות גז בשטח באף מקרה או בכל סוג של עבודה בשטח למשך כל חיי פעולתו.

הלוח מסוג קומפקטי להתקנה פנימית, לעבודה במתח 24kV , בעל מבנה מודולרי. התאים הם תאים בודדים מדגם Extendable ניתנים להרחבה משני צידיו בכל שלב ע"י שימוש בפסי צבירה אוריגינליים של היצרן. הלוח חייב לאפשר הרחבה משני צידיו. ניתן יהיה להחליף תא מתוך מסדר קיים ללא הזזת התאים השכנים.

הלוח בנוי לעמידה חופשית , ללא תמיכו ת נוספות . בחלקו התחתון ישנו בסיס המאפשר העמדתו על רצפת בטון, כניסת הכבלים היא מלמטה בלבד.
הלוח בנוי לגישה מהחזית בלבד ועומד צמוד לקיר בחלקו האחורי.  

פסי הצבירה הם מבודדים באמצעות בידוד סיליקון וממוקמים בתא נפרד בחלקו התחתון של התא, הפסים למתח עבודה של KV 24 ולזרם נומינלי של630A  או 1250A (אופציה).
מערכת המיתוג תופעל ללא אטמים למיכלי הגז ותהיה מרותכת ע"י מפוח מתכת המאפשר את מעבר פעולת המיתוג לתוך מיכל הגז.

מדידת הלחץ תהיה בלתי מושפעת מטמפ' חיצונית ותמדוד את לחץ הגז ללא חדירה אל המיכל.

שלשת חיבורי הכבל צריכים להיות מסודרים אופקית זה לצד זה באותו גובה לאפשר גישה קלה מלפנים.

על חזית הלוח יש תרשים סינופטי בר-קיימא של המערך החד – קווי , משולב בסימן מצב המפסקים (סכמה מימיק).

ציוד המיתוג , מפסקי/מנתקי הארקה  נתונים בתוך מיכל אטום מלא בגז SF6. המיכל עשוי מפלדת נירוסטה בעובי 2 מ"מ לפחות , והם ברמת אטימות של
 Sealed for live System לפי תקן IEC56.

לחץ הגז במיכל לא יעלה על Bars  1.5 (יחסי) ויבטיח 30 שנות עבודה לפחות.

כל תא בנפרד מצויד במראה מצב לחץ גז עצמאי בעל יכולת קיזוז אוטומטית לשינויים בטמפרטורת הגז. 

מדיד לחץ הגז מצויד במגעי עזר חשמליים לקבלת אינדיקציה למצב הגז. 

כל המכלולים , הם נטולי אחזקה Maintenance Free  , למשך כל חיי הלוח . 

כל תא מצויד בשסתום בטחון ובתעלת זרימה לגזים , כך שבמקרה של עליית 

לחץ מסוכנת של גז במיכל , ישנה ממבראנה לשחרור לחץ לכוון תחתית הלוח . 

בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל . 
1.
תא מפסק זרם אוטומטי דגם LS כניסה או יציאה הכולל: 

1.1
מזב"ק – 630A (מפסיק זרם אוטומטי בוואקום) מותקן בתוך מיכל נירוסטה מלא בגז SF-6  " אטום לכל החיים".  

1.2
מפסק בעומס סיבובי טורי, משולב במקצר הארקה . ניתן לנתק ולחבר המנתק בעומס מלא (להארקה ולעומס)
1.3
ניתן להוסיף כולאי ברק (המאושרים ע"י חח"י) המתאימים ללוח קומפקטי, (בהתאם לסכימה החשמלית) ללא שינוי עומק הכיסוי הקדמי. 

1.4
מראה מצב מפסק/ מנתק/ מזב"ק . 

1.5
חגורים מכאניים המונעים פעולה לא נכונה

1.6
מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג שקע-תקע אטומים , כדוגמת רייקם ו/או "אלסטימולד" , לזרם עד 630A . 

1.7
חגור כפול בין מקצר הארקה לתא יציאת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה       לפתוח את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה . 

1.8
ממסרי הגנה ומשני זרם, מותאמים לדרישות חח"י ו/או הדרישות לכיול הזרם . 

1.9
התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה . 

1.10
מראה מצב מכני למפסק . 

1.11 מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה מהיר . 
(QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM) , משולב עם המפסק בעומס . 
1.12
מנוע חשמלי לדריכת קפיץ לסגירת ופתיחת המזב"ק .

1.13
מנוע חשמלי לסגירת ופתיחת מנתק הארקה (אופציה) .

1.14
סליל הפסקה למזב"ק במתח פיקוד שיקבע ע"י המהנדס . 

1.15 ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה . 
1.16 בתאים עם מפסק זרם  LST – יציאות לשנאים יותקן מפסק זרם סיבובי טבעתי לניתוק / קצר עם מנגנון מכני בעל שלשה מצבים – מופסק/מחובר/מאורק 

תא מגשר דגם LT1 (CB)  Bus sectionalizer panel הכולל: 
1.17   מזב"ק – 630A (מפסיק זרם אוטומטי בוואקום) מותקן בתוך מיכל  נירוסטה מלא בגז SF-6  " אטום לכל החיים".  

1.18  מפסק בעומס סיבובי טורי, משולב במקצר הארקה . ניתן יהיה לנתק  ולחבר  את המנתק בעומס מלא 
1.19  תא פסי צבירה אינטגרלי כניסה ויציאה לגישור  התאים האחרים של הלוח

1.20  מראה מצב מפסק/ מנתק/מאורק. 

1.21  חיגורים מכניים .
1.22  מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג שקע-תקע , כדוגמת רייקם ו/או     

      "אלסטימולד" , לזרם עד 630A . 

1.23
חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא יציאת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר  ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה . 

1.24  התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה  התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה . 

1.25  מראה מצב מכני למפסק . 

1.26 מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה מהיר .  
(QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM) , משולב עם המפסק בעומס . 

1.27   מנוע חשמלי לדריכת קפיץ לסגירת ופתיחת המזב"ק .

1.28   סליל הפסקה למנתק במתח פיקוד 230vac
1.29  ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה
2.
תא מפסק בעומס דגם  RK : 

2.1
מפסק בעומס סיבובי – 630A  משולב עם מקצר הארקה מותקן בתוך מיכל  נירוסטה מלא  בגז SF-6  "אטום לכל החיים".
2.2
מנתק הארקה בנוי עם מנגנון סגירה / פתיחה / מהיר משולב עם המפסק בעומס . (QUICK – MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM)

2.3
מראה מצב מפסק / מנתק . 

2.4
חגורים מכאניים המונעים פעולה לא נכונה.

2.5
ניתן יהיה להוסיף כולאי ברק  (המאושרים ע"י חח"י) , המתאימים ללוח קומפקטי, (בהתאם לסכימה החשמלית) ללא שינוי עומק 
הכיסוי הקדמי.

2.6
מחברים לסופיות כבלי כניסה , מסוג אטום, כדוגמת רייקם ו/או 
"אלסטימולד", לזרם עד 630A, עם אפשרות לחיבור כולאי ברק שיפורטו 
בהמשך. 

2.7
חגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים , כך שלא ניתן יהיה 


לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה . 

2.8
התקנים למנעולי תליה , בהתאם לדרישות חברת החשמל והמפרט ובכלל זה 
התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה של קווי הזנה ומתקן  למנעול נפרד על מנתק בעומס. 

2.9
מראה מצב מכני למנתק בעומס ומנתק הארקה. 

2.10
מנוע חשמלי לסגירת ופתיחת המפסק בעומס (אופציה)

2.11
מערכת זיהוי קצר לאדמה ב- 3 כבלים חד גידים מ.ג. מדגם ALPHA  (אופציה).

2.12
ידיות הפעלה נפרדות לחיבור וניתוק מפסק בעומס ומנתק הארקה. 

מערכת גיבוי בחרום

מערכת גיבוי בחרום בזמן הפסקת מתח רשת חברת החשמל באמצעות UPS למתח VAC 230 בהספק 300VA כולל כל החיווט ליחידות ההגנה, מאז"ים מתאימים להגנות וכל חומרי העזר הדרושים להפעלה רציפה ומלאה של מערכות הפיקוד למשך זמן של כ15 דקות.

ממסרי הגנה משניים (Numerical Protection Relays)
מערכת ההגנות המשניות תהיה מבוססת על מיקרו-פרוססור. מתח הזנה100-240Vac  או 24-250Vdc  . לממסר ההגנה יהיה שלוש כניסות זרם 1 או 5 אמפר משלושה שנאי הזרם המותקנים בתא המיועד. הממסר מתאים לעבודה בתנאי סביבה C250- עד C+700  ובלחות סביבה של עד 95%. למערכת ההגנה ישנה עקומת זרם/זמן המורכבת מ: תרמית, מגנטית מושהית, מגנטית מיידית וזליגה. מערכת ההגנות מסדרת SIPROTEC של SIEMENS. המערכות יותקנו על דלת תא מתח נמוך של המפסק.

תאור פונקציות ההגנה

· הגנה תרמית ANSI – 49
צורת ההגנה הינה תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. תחום כיול זרם:  IN 0.4-2.0 ובמדרגות כיול של 0.01 בין דרגה לדרגה. השהייה: קבוע זמן שווה 30 דקות בעומס 125%. בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל.

· הגנה מגנטית  ANSI – 50-51 
הגנה זו כוללת שתי אפשרויות: 50- זמן קבוע, 51- ע"פ עקומות כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות לשני כיולים עקומה אחת עם השהיית זמן והשנייה מיידית.

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה)  כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1 

כיול זמן: מיידי או בתחום  0- 60 שניות
תחום כיול דרגה שנייה מידי: כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1 כיול זמן: מיידי 
או בתחום  0-60 שניות בדרגות של 0.01 

· הגנת פחת  ANSI – 50N/51N 

הגנה זו זהה להגנה 50/51 הקודמת וניתנת לכיול באותם תחומים של ערכים.

הגנה מפני חוסר/היפוך תאור פונקציות ההגנה

· הגנה תרמית ANSI – 49
צורת ההגנה הנה תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. תחום כיול זרם:  IN 0.4-2.0 ובמדרגות כיול של 0.01 בין דרגה לדרגה. השהייה: קבוע זמן שווה 30 דקות בעומס 125%. בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל.

· הגנה מגנטית  ANSI – 50-51  הגנה זו כוללת שתי אפשרויות: 50- זמו קבוע, 51- ע"פ עקומות כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות לשני כיולים עקומה אחת עם השהיית זמן והשנייה מיידית.

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה)  כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של  0.1

כיול זמן: מיידי או בתחום  0- 60 שניות
תחום כיול דרגה שנייה מידי: כיול זרם: IN 0.1-25 בדרגות של 0.1 כיול זמן: מיידי 
או בתחום  0-60 שניות בדרגות של 0.01 

· הגנת זליגה  ANSI – 50N/51N 

הגנה זו זהה להגנה 50/51 הקודמת וניתנת לכיול באותם תחומים של ערכים.

· הגנה מפני חוסר/היפוך/איזון  ANSI-46
הגנה זו כוללת שתי עקומות עקומה אחת עם השהיית 

תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה) כיול זרם: I2  מ- 8% - 80% מהזרם  

הנומינלי In.

בדרגות של 1% וזמן 0-60 שניות    
תחום כיול דרגה שנייה מידית: תחום כיול זהה לדרגה הראשונה.  

הגנת זליגה כיוונית  (וואט מטרית)  ANSI-67N
זרם נומינלי בכניסה A1 רגישות כיוון זרם (בראשוני) 2:6 מתח V2-20 יחידת ההגנה הוואט מטרית מדגם המאושר ע"י חברת החשמל הישראלית
בנוסף להגנות יכלול הממסר את הנ"ל:

יציאת תקשורת בממשקים /RS232/Fiber Optic485 RS  בפרוטוקול  תקשורת

 ODBUS RTU/ASCII PROFIBUS-DP/  להעברת נתוני מדידה והגנה למחשב מרכזי.
תצוגת מדידות של זרם עבודה בשלושת הפאזות, התקלה בכל אחת משלושת הפאזות ומד עומס הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/זליגה וכו' בעזרת מנורה והודעת טקסט, חיווי לתקלה פנימית בממסר, ארבע יציאות לוגיות.אפשרות לתוספת כניסות/יציאות לצורך ביצוע סלקטיביות לוגית בין  מספר מכשירים.

· משנה זרם טבעתיים
משנה הזרם, (XXX/5/5A) מתאים למתח העבודה בלוח.

סליל למדידה:
Class 1, 3VA סליל להגנה: 
10P10 , 5VA

· משנה מתח למדידה
יהיה בהתאם לתקן IEC 60 044-2

שלשה משני-מתח חד פאזיים למתח עבודה  22/√3 : (0.11/√3 : 0.1/3) kV
בהספק 15VA Class 0.5 למתח בידוד 24kV מיועד לעליית מתח 1.9Un למשך

8 שעות, מתח אימפולס 125kV. משני המתח יחוברו ישירות למערכת פסי הצבירה הראשית של תא המפסק בצד הראשוני ובצד המשני ויחוברו לממסר ההגנה הוואט מטרית ולמע' המדידה עם מא"ז מתאים. משני-המתח יהיו יחידה אינטגראלית בתא המפסק  מדגם: 4MT3  תוצרת SIEMENS.
ספר המערכת
עם אספקת הלוח ימסור הקבלן תיעוד מלא ומעודכן של הלוח , הכולל: 

· הוראות תפעול של הלוח , בעברית . 

·  חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח . 

· צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן . 

· שרטוטי פיקוד מקוריים של יצרן הלוח . 

· אוסף התוכניות, מעודכן AS-MADE . 

· חוברות המכשירים המקוריות של היצרן. 

· RELAY SETTING DATE , PROTECTION LAYOUTS 
· RELAY TESTING,  

3. מגיני ברק

מגיני הברק יהיו מהדגם המתאים להתקנה פנימית וחיצונית ברמת בידוד N20 ומתח BIL125 ק"ו, כדוגמת דגם RDA 24 של רייקם או ש"ע מאושר.

ההתקנה תהיה לפי הורואת היצרן, תוך שמירת המרחקים בין נקודות החיבור והמוליכים, ובינם לאדמה בהתאם להמלצות היצרן.

יש להאריק את הכולאים עלפי דרישת היצרן ודרישות חברת החשמל. מגיני הברק ללוח קומפקטיים יותקנו בתוך ארגז משורין מאושר על ידי חברת החשמל או בסופיות כבל מתח גבוה ויחוברו ללוחות בהתאם להנחיות המתכנן.

מגיני הברק יאורקו בנפרד לפס השוואת פוטנציאלים כנדרש.

לקבלן ידוע, כי מחיר מגיני הברק כולל את כל העבודה והחומרים הדרושים להארקת המגינים, כנדרש על ידי היצרן וחברת החשמל.
4. כבלי מתח גבוה

קווי המתח הגבוה התת-קרקעיים יהיו ממוליכים חד גידיים מתוצרת יצרן מוכר. ייצור ובדיקת הכבל במפעל היצרן ייעשו עפ"י התקן הבין-לאומי 502 IEC במהדורתו העדכנית האחרונה.

הכבל יותאם למתח 30/18 ק"ו, מבנה הכבל ממרכזו יהיה בסדר הבא: מוליך מנחושת אלקטרוליטית, בחתך המצוין בכתב הכמויות, על המוליך שכבה של חצי מוליך, בידוד מפוליאתילן מוקרן (Cross Linked), שכבת סרט גרפית חצי מוליך, סיכוך עשוי סרט וחוטי נחושת בחתך מינימלי של 16 ממ"ר ומעטה עליון של PVC  בגוון  אדום עמיד בקרינת שמש ובחומצות.

הכבל יסופק על תופים מקוריים חזקים ושלמים. לתופים תיצמד טבלת הזיהוי של הכבל בציון הנתונים: אורך, חתך, מתח, סוג, מספר התוף ומשקלו הכולל.

טרם אספקת הכבל לאתר, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תעודת הבדיקה של יצרן הכבל, על נתוניו הטכניים, כנדרש לעיל. אישור המפקח לכבל אינו משחרר אחיות הקבלן לכבל. אורכי הכבלים על התופים יהיו באורך המתאים לחיבור בין שתי נקודות חיבור ייעודיות. לא יאושר ביצוע מופת חיבורי בכבלי המתח הגבוה.

עבודות הפרישה, ההנחה וההתקנה של הכבל ייעשו באופן מקצועי. טרם פרישת הכבל, על הקבלן לנקות את אזור תוואי העבודה מכל מכשול העשוי לפגוע בכבל או לגרום לפיתולו או כיפופו מתחת לרדיוס המותר – 15 פעם הקוטר.

קשירת הכבל בקצהו תעשה באמצעות גרב תקנית המחוברת בקצה אל וו משיכה, החופשי להתפתל סביב צירו, כדי למנוע העברת מומנט הפיתול לכבל,במהלך פרישתו מהתוף. פרישת הכבל מהתוף תעשה באמצעות מתקן חזק ויציב המותאם לרוחבו ומשקלו של התוף, והמאפשר גלגולו החופשי של התוף על צירו ללא סטיות ומכות.

לא יאושר שימשו בכלי מכני לא מבוקר העשוי להפעיל כח יתר במהלך פרישת הכבל בתוואי. משיכה ופרישת הכבל מהתוף בהפעלת כח יתר תחייב את הקבלן בהארכת תקופת האחריות לכבל בחמש שנים נוספות, החל מיום הכנסת הכבל לניצול תחת מתח.

הכבלים לא ייגררו על פני משטחים (אדמה, כבישים וכיו"ב), אלא על פני גלגלות המיועדות לקווים ישרים ולפינות. מספר הגלגלות וסוגן יהיה מספיק כדי למנוע שקיעת הכבל בין הגלגלות על פני המשטחים הנ"ל.

כח אדם ואמצעים שיעמדו לצורך ביצוע העבודה יהיו במספר מספיק כדי למנוע פגיעה ונזקים בכבל כאמור לעיל. 

הכבלים החד גידיים יאוחדו בעזרת קשירה פלסטית לצורת משולש. במקומות גלויים הכבלים יחוזקו ויוצמדו בעזרת חבקים המיועדים לכך והתואמים לקוטר הכבל.

במקומות גלויים, הכבלים יוגנו בפני פגיעות מכניות באמצעות מכסי מגן או תעלות מתכת עד לגובה 2.5 מ' ממשטחי דריכה או נסיעה. לקבלן ידוע, כי הגנת הכבלים, כמפורט לעיל,  כלולה במחיר האספקה וההתקנה של הכבל. טרם וסמוך לכיסוי הכבלים, על הקבלן לבדוק בעזרת מגר 5000 וולט, לפחות, בין המוליך לסיכוך, על מנת לוודא, כי במהלך העבודה הכבל לא נפגע.

עם תום הכיסוי וההידוק של התעלו תיערך בדיקה חוזרת, כאמור לעיל, ובדיקה נוספת בין הסיכוך לאדמה באמצעות אלקטרודת אדמה תקנית על מנת לוודא, כי מעטה ה- PVC לא נפגע. קצוות הכבל ייאטמו מייד עם הנחת הכבל באמצעות כיפות מתכווצות עד לעשיית הסגירות הסופיות.

5. סגירות סופיות (ראשי כבל) מתח גבוה

הסגירות הסופיות יהיו מותאמות להתקנה חיצונית או פנימית על פי הנדרש. הסגירות הסופיות יהיו מתוצרת "רייקם" או "אלסטימולד", התואמים במדויק את נתוני הכבל: מתח הכבל, חתכו, סוגו, מבנהו וקוטר הבידוד של הכבל, עליו יותקנו הסגירות הסופיות.

להתקנה חיצונית הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות תוצרת "רייקם" דגם EPKT 5 צלחות.

להתקנה פנימית (חיבור גלוי בשנאים המותקנים בתוך מבנה, או בחיבור ללוחות מתח גבוה רגילים) הדגם יהיה זהה לנ"ל אך עם 2 צלחות בלבד, אלא אם כן נדרש אחרת על ידי המפקח.
להתקנת סגירות סופיות פנימיות, כאשר החיבור מצד מתח גבוה בשיטת "שקע-תקע" (שנאים ולוחות מ.ג. קומפקטיים מסוג R.M.U.), הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות מתוצרת "אלסטימולד" מהדגם TB400k או IRCS 5123/5129 של "רייקם", המותאמים במדויק למבנה הכבל ולגודל סדרת הזרם של "שקע-תקע" ה"אלסטימולד" בלוחות ובשנאי כאמור לעיל. בלוחות R.M.U., בהם נקודות המוצא מהלוח לחיבור הכבלים יהיו מסוג שונה מ"שקע-תקע" של "אלסטימולד", הקבלן יספק ויתקין סגירות סופיות מיצרן מוכר, המומלץ על ידי יצרן הלוח, רק לאחר שהמפקח אישר סוג ודגם הסגירות הסופיות.

כל נקודת חיבור מ.ג. לא מנוצלת בלוח R.M.U. בשקעים, בתקעים, בכבלי המתח הגבוה ובשנאים תצויד בסופיות אטומות ומבודדות מתוצרת "אלסטימולד", או תוצרת אחרת מוכרת, למניעת סכנת פריצה או התחשמלות.

כל הסגירות הסופיות מתוצרת "אלסטימולד", או בדומה מכל מין שהוא, יצוידו בנעילות מקוריות. הכנת כבלי המתח הגבוה להתקנת הסגירות הסופיות תהיה במשטר עבודה וסביבה נקיים, תוך שמירה על ביצוע קפדני של הוראות היצרן לעיבוד הכבל והתקנת הסגירה הסופית.

נעל הכבל בחיבורה אל הכבל בסגירה הסופית תהיה אטומה בפני חדירת מים או לחות.

עבודות התקנת הסגירות הסופיות כוללת את החיבורים לציוד, עבורו הם מיועדים, כולל אספקת כל חומרי העזר. 

ידוע לקבלן, כי במחירי הצעתו לאספקה והתקנה של הסגירות הסופיות כלולים אספקת והרכבת כל החיזוקים והזרועות הדרושים הן להתקנה פנימית בתחנות פנימיות, והן להתקנה חיצונית וכן את עכל עבודות וחומרי העזר הדרושים לסגירה סופית מושלמת, מחוברת ומוארקת. 

פרק 4.  אופני מדידה מיוחדים
4.1 כ ל ל י
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה לביצוע העבודה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם.
אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על-ידי המזמין כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

4.2 מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:
4.2.1 כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת שלהם.
4.2.2 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.
4.2.3 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות וכו', לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.
4.2.4 הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים 3, 1, אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
4.2.5 אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.
4.2.6 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם וכד'.
4.2.7 הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמאוחרות.
4.2.8 כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.
4.2.9 רווחי הקבלן.

4.3 מ ד י ד ה
כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צוין אחרת להלן בהתאם לפרטי התוכניות, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או  עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. הדגשת פרט מסוים באחד מסעיפי רשימת הכמויות איננה גורעת מסעיף דומה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל ומחיר היחידה כולל את כל העבודות והחומרים כמשתמע מתיאור כללי.

4.4 עבודות שלא יימדדו
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, כגון סימון, ביצוע ניתוקים, הזנות חילופיות זמניות, סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח וכן עבודות אחרות ושירותים אשר מתחייבים מתנאי החוזה - לא נמדדות בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות והן כלולות במחירי היחידה של עבודות אחרות.

4.5 תחולת תיאורים של הסעיפים
יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, בתוכניות וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים המופיעים בכתב הכמויות להלן, כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו סעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. נתגלתה סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין סעיף אחר באחד משאר מסמכי החוזה, ייחשב המחיר כמתייחס לכתוב בכתב הכמויות.

4.6 חיבורי קיר ונקודות מאור
4.6.1 נקודות מאור 
כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד כנקודת מאור אחת. כל נקודת מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון מפסיק זרם רגיל, כפול, חילוף או צלב. לא תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף על הראשון (הנחשב במחיר הנקודה) יחושב כנקודת מאור אחת. 
האביזרים יהיו מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.
במחיר נקודת המאור נכללים: צינור עד 23 מ"מ לפחות, או תעלה בחתך עד
20x25 מ"מ, מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות המצוינת בתכניות (או כבלים N2XY עד
7 גידים בחתך 1.5 ממ"ר), עד לוח החשמל, קופסאות מעבר סטנדרטיות, כל עבודות העזר, חומרי העזר כגון זוויות, קשתות, מהדקים, שרוולים וכו', חציבת חריצים בקירות או תקרות, קופסת הסתעפות ליד כל גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני קצותיהם. מדידת הנקודות תהיה ללא התחשבות בצורת התקנת הצינורות וסוגיהם, אם זה בתקרה אקוסטית או מתחת לטיח או גלוי על הקיר - הכל בהתאם למפורט בתוכניות ובהתאם לדרישות. 
מדידת הנקודות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודה. לא ישולם בנפרד עבור קו הזנה עד לנקודה הראשונה במעגל. מחיר הנקודה כולל שילוט סנדוויץ' חרוט על כל אביזר, בצבעים שיקבעו ע"י המפקח. 
4.6.2 נקודת חיבור קיר 16 א'
כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 2.5 ממ"ר או כבלים או N2XY 2.5x3 ממ"ר ואביזר
16 א' מתוצרת  המוגדרת במפרט הטכני.
4.6.3 נקודת תקשורת אחודה (נק' טלפון או מחשב)
כמו נקודת מאור, אולם צינור בקוטר 23 מ"מ, כבל CAT7 ואביזר RJ45 מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני. כל נקודה במעגל נפרד.
4.6.4 נק' טלפון "בזק"
כמו נק' מאור, אולם עם צינור Ø23, כבל תקני בעל 4 זוגות גידים ואביזר מהתוצרת הנ"ל. כל נקודה במעגל נפרד. 
4.6.5 נקודת תקשורת
כנ"ל, אך כולל צינור 16 מ"מ עם חוט משיכה מושחל. הנקודות במעגלים משותפים או נפרדים בהתאם לתכנית.
4.6.6 נקודת טלוויזיה 
כנ"ל, אך נקודה עם צינור 16 מ"מ, כבל קואקסיאלי 75 אוהם ואביזר לאנטנת טלוויזיה מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.

4.7 מדידה לפי מטר אורך ויחידות
כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים או לפי מטר אורך, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים. המחירים כוללים צביעת כל חלקי המתכת, שילוט כל האביזרים, הן בלוח והן בכל מקום אחר בבנין. מחירי הצינורות ואביזרי מתכת כוללים את העבודה וחומרי הארקתם. 
במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך קופסאות המעבר, האביזרים או לוחות חשמל.
סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי העזר, אביזרי קשירה, אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את חומרי הפחת וכולל את כל העבודות המשלימות שלא הוזכרו או פורטו בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט הטכני.

4.8 לוחות חשמל
4.8.1 לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני הלוח.
מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, מבודדים, פסי חיבור, ברגים, שלווים וכו'.
4.8.2 הציוד הפנימי כגון מפסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות כמפורט בהמשך. מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו את מחיר האביזר עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, מהדקים, סימניות, שילוט פנימי וכו'.

4.9 גופי תאורה
4.9.1 במחיר גופי התאורה נכללים: אספקה, הרכבה, חיבור וכל חומרי הדרושים, כולל נורות בהספק המצוין, משנקים, קבלים, מצתים, וכל ציוד העזר לגוף התאורה.
4.9.2 חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י חיזוקים עשויים מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט הטכני או מגשי תאורה מתכווננים מתוצרת וויסורד. לא ישולם בנפרד עבור  החיזוקים או מגשי ה-MTM כאמור.

4.10 אינסטלציית חשמל
4.10.1 מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור:
התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבקים המגולוונים, הכיפופים, ביטונים וכו' נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת פתחים וחריצים אחרי ביצוע חציבות בתקרות ובקירות.
4.10.2 מחיר המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני הקצוות, המהדקים, שרוולים פלסטיים מתכווצים, שרוולים מתפצלים ("כפפות"), נעלי כבל, סימון וכו'.
4.10.3 מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל הסוגים, סופיות  אוריגינליות, מחיצות הפרדה, מכסה, פתיחת פתחים לפי הצורך, שילוט, הכל מושלם.
4.10.4 מדידת התעלות, הכבלים והמובילים (הכבלים והמובילים שאינם כלולים במחירי  הנקודות בלבד) תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל מותקנים.

