מכרז פומבי 6/12 לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס

משרד האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") מפרסם בזאת מכרז לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס (להלן: "המכרז") והכל כמפורט במסמכי המכרז  ובמפרט המצ"ב כנספח א'.

ייאמר כבר בשלב זה, כי הודעה על בחירת זוכה במכרז והתקשרות בהסכם מכח המכרז, מותנים בקיום תקציב מוסדר במשרד, ייעודי לצורך התקשרות זו. היה ולא יוסדר תקציב ייעודי להתקשרות זו , לא יכריז המשרד על זוכה כלשהו במכרז.

תנאי מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

תנאי סף מנהליים:

- עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

  - על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה אישור בר תוקף, או העתק ממנו, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות שעל המציע לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (או שהוא פטור מלנהלם), וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. אישור כאמור, אפשר שיומצא מפקיד השומה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ומנהל מע"מ, או על ידי רואה החשבון של המציע.  על האישור להיות בתוקף עד סוף השנה. אישור שהוצא על ידי רואה חשבון – עליו לשאת תאריך עד שנה קודם לתאריך ההצעה. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

  - על המציע לצרף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

- המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו, תצהיר ערוך כדין בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה'.

- על המציע לצרף התחייבות, מאושרת ע"י עו"ד, לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'. מובהר למען הסר ספק, כי תנאי זה מוטל גם מציע פרטי שלא עובד בחסות תאגיד.

- על מציע שהוא תאגיד לצרף נסח תאגיד רשמי ומעודכן מאתר רשם החברות, הכולל את פרטי בעלי המניות והדירקטורים. (במקרה של שותפות – על השותפות להיות שותפות רשומה כדין). על נסח התאגיד להצביע במפורש על היעדר חובות לרשם התאגיד הרלבנטי, נכון ליום הגשת ההצעה. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע. למען הסר ספק, נסח תאגיד מעודכן בו מצוין במפורש כי אין לתאגיד חובות לרשם

- על מציע שהוא תאגיד לצרף אישור עו"ד ברור ומעודכן בדבר מורשי החתימה בו.

- אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז, ואין, לפי שיקול דעת המשרד, חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, שיש בו כדי למנוע מתן השירותים על ידי המציע. המציע לא יאפשר היווצרות מצב זה עד תום תקופת החוזה היה ויזכה במכרז.

- על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 1,000 ₪  עבור הפקת מסמכי המכרז. את השובר יש לשלם בבנק הדואר,   לח-ן 0-062230  עבור משרד האנרגיה והמים .  להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף את העתק השובר. השובר אינו ניתן  להעברה והתשלום לא יוחזר למציע.  יש לציין על גבי השובר את שם המכרז ומספרו.

תנאי סף מקצועיים

- על המציע להיות יחיד או קבוצה (מאוגדת או לא מאוגדת) אשר יהיה בעל תכונות מקצועיות כדלקמן:

- תאגיד רשום בארץ;

(ב) יחיד אזרח ישראלי עוסק מורשה כהגדרת מונח זה בחוק מס ערך מוסף;

- על המציע להציג צוות של 2 אנשים לפחות, שיבצע מטעמו את השירותים נשוא מכרז זה אשר עומד בתנאי הסף הבאים:

- איש צוות 1 - מהנדס:

(1)	בעל תואר ראשון בהנדסה שהינו מהנדס רשום בפנקס המהנדסים;

(2)	בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון או הפעלה או אחזקה מערכות אוויר דחוס;

- איש צוות 2 - סטטיסטיקאי:

(1) בעל תואר ראשון (לפחות) בסטטיסטיקה;

(2)	בעל ניסיון מעשי של 3 שנים לפחות בביצוע ניתוחים סטטיסטיים של ניסויים ו/או מחקרי שטח;

בקבוצה לא מאוגדת יהיו כל חבריה , ביחד, בעלי כל התכונות המקצועיות שפורטו לעיל.

קבוצה לא מאוגדת תמציא למשרד הסכם מייסדים אשר יפרט בין היתר את זהות הגורם שיהיה אחראי כלפי המשרד בכל הנוגע לביצוע מכרז זה, שהוא מוסמך לחתום על החוזה עם המשרד בשם הקבוצה.

- על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה 3 המלצות לכל אחד מאנשי הצוות. המשרד רשאי לפנות ללקוחות/ממליצים מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה על מנת לבדוק את מידת שביעות הרצון של הגופים שעמם עבד.

- על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה תצהיר בדבר קיום ציוד לביצוע מדידות ואבחון נצילות אנרגטית במערכות אוויר דחוס כמפורט להלן: מכשור אולטרה-סאונד לקביעת ספיקות אוויר של מערכות אוויר דחוס, מכשירים למדידת צריכת חשמל המתאימים לביצוע השירותים המפורטים במכרז. (על המציע לפרט בצורה מסודרת במסגרת הצעתו את סוג המכשור שברשותו שיסייע לו לבצע את השירותים נשוא מכרז זה). להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו, תצהיר ערוך כדין בהתאם לנוסח המצורף בנספח ז'.

- על המציע לצרף להצעתו כל מסמך המעיד על עמידתו בתנאי הסף הנ"ל.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף המצוינים לעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף.

- אישורים ומסמכים נוספים שעל המציע להמציא:

- אישור בדבר ניכוי מס במקור.

- כל מסמך העשוי לדעתו לעזור לחברי צוות הבדיקה לבחון את טיב הצעתו ולהשפיע על ניקוד ודירוג ההצעה, כגון:

- קורות חיים של אנשי הצוות בעלי התכונות המקצועיות המפורטות בסעיף 9 לעיל. בקורות חיים יש לשים דגש על פירוט הניסיון הרלוונטי, הידע והקישורים של בעלי התפקידים

- תעודות המעידות על השכלת אנשי הצוות;

- פירוט עבודות קודמות לצורך אימות ניסיון רלוונטי נדרש;

- שמות גופים להם אנשי הצוות סיפקו שירותים לרבות שם האיש האחראי על עבודה

- תצהיר מאושר על ידי עורך דין ובו תיאור של מכשירי המדידה שברשותו.

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

- ההסכם:

- עם הזוכה ייחתם הסכם כדוגמת ההסכם המצ"ב כנספח ב' בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו. למשרד בלבד שמורה הזכות לשנות את נוסחו של ההסכם.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים. למשרד בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם  לתקופות נוספות שלא תעלנה יחד על שנתיים, וזאת לפי בקשה מנומקת מראש ובכתב של המציע ובתנאי שהוחל בביצוע הסקר תוך 60 יום מחתימת ההסכם ע"י המשרד;

- למרות האמור לעיל, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח שיועבר אליהם על ידי המשרד, כתנאי לחתימת המשרד על ההסכם.

- הגשת הצעת המחיר לביצוע הסקר:

על המציע להגיש הצעת מחיר כוללת ע"ג טופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח ג' למכרז זה, ובו יציין את המחיר בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ, המוצע על ידו לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

הצעת המחיר תחולק ל- 3 קטגוריות, כדלקמן:

- קטגוריה 1: התמורה בגין ביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס הצורכת בין 300,000 קוט"ש בשנה ל-- 500,000 קוט"ש בשנה (להלן: "מערכת אוויר דחוס קטנה").

במסגרת הסקר יידרש הזוכה לבחון עד 25 מערכות אוויר דחוס קטנות.

- קטגוריה 2: התמורה בגין ביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס הצורכת בין 500,001 קוט"ש בשנה ל- מ-1,000,000 קוט"ש בשנה (להלן: "מערכת אוויר דחוס בינונית").

במסגרת הסקר יידרש הזוכה לבחון עד 20 מערכות אוויר דחוס בינוניות.

- קטגוריה 3: התמורה בגין ביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס הצורכת בי 1,000,000 קוט"ש בשנה (להלן: "מערכת אוויר דחוס גדולה").

במסגרת הסקר יידרש הזוכה לבחון עד 15 מערכות אוויר דחוס גדולות.

הצעת המחיר הכוללת תורכב מהתמורה לביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס (קטנה/בינונית/גדולה).כפול מס' המערכות בכל קטגוריה כמפורט לעיל.

מובהר בזאת, כי על הצעת המחיר לגלם בתוכה את כל ההצעות והעלויות – לרבות מיסים ותשלומי חובה לאחרים- אותם יצטרך הזוכה להוציא בקשר לביצוע השירותים נשוא המכרז.

עוד מובהר כי התמורה לזוכה תהיה כמספר המערכות שבדק בפועל במסגרת השירותים ואין המשרד מתחייב להיקף עבודה מינימלי כלשהו.

- אמות המידה והמשקלות לבחירת הזוכה:

שלב ראשון: בשלב זה, ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא.

שלב שני: בחינת איכות ההצעה. בשלב זה ייבחנו כישורי המציע וניסיונו הרלוונטי כאשר בכל פרמטר יינתן ציון. ציון האיכות יתפלג לפי אמות המידה הבאות:

- איכות איש צוות 1 – המהנדס:

- השכלה הנדסית מעבר לנדרש בתנאי הסף (תואר שני ומעלה) או הכשרות מקצועיות אחרות– עד 10 נקודות;

- ניסיון בתכנון, תחזוקה או הפעלת מערכות אוויר דחוס – עד 40 נקודות (הניקוד לאמת מידה זו יינתן תוך התחשבות בשנות הניסיון, במורכבות הפרויקטים שביצע המהנדס, ובסוגי מערכות האוויר הדחוס השונות בהם טיפל וכיוב';

- איכות איש צוות 2 – הסטטיסטיקאי:

- השכלה רלוונטית בסטטיסטיקה מעבר לנדרש בתנאי הסף (תואר שני ומעלה)– עד 5 נקודות;

- ניסיון בביצוע ניתוחים סטטיסטיים של מסדי נתונים מרובים במסגרת ניסויים ו/או מחקרי שטח (הניקוד לאמת מידה זו יינתן תוך התחשבות במספר העבודות שביצע, בגיוון העבודות, בהיקף העבודות והמורכבות המקצועית שלהן) – עד 25 נקודות;

- ניסיון של המציע ו/או מי מחברי הצוות בביצוע סקרי אנרגיה בתעשייה – עד 20 נקודות

(הניקוד יינתן תוך התחשבות במספר הסקרים, גיוון הסקרים, היקף הסקרים והמורכבות המקצועית שלהם) – עד 10 נקודות;

רק הצעות שיעברו את ציון הסף של 75 נקודות בשלב האיכות יעברו לשלב השלישי דירוג לפי המחיר. הצעת מחיר מציע שלא תעבור את סף 75 נקודות בשלב האיכות לא תיפתח ותוחזר למציע.

שלב שלישי : בשלב  זה תיבדקנה הצעות המחיר הכוללות לביצוע השירותים נשוא מכרז זה של כל המציעים שעברו לשלב השלישי (ושקיבלו ציון סף איכות של 75 לפחות).

הצעת המחיר הכוללת תחושב, כפי שפורט בסע' 14 לעיל, לפי הנוסחה הבאה:

הצעת המחיר הכוללת = 25*A + 20*B + 15*C

כאשר:

הצעת המחיר לביצוע השירותים למערכת אוויר דחוס קטנה = A

הצעת המחיר לביצוע השירותים למערכת אוויר דחוס בינונית = B

הצעת המחיר לביצוע השירותים למערכת אוויר דחוס גדולה = C

ההצעה הכוללת הזולה ביותר תקבל ציון מחיר של 100 נקודות ויתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי אליה, לפי הנוסחה כדלקמן:

הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר מבין ההצעות שעברו לשלב השלישי

ציון המחיר = 	-------------------------------------------------------------------------------

הצעת המחיר הכוללת של ההצעה הנבדקת

שלב אחרון :  הציון הסופי של ההצעה בעבור כל קטגוריה של מערכת אוויר דחוס יינתן לאחר שקלול הציונים בשני השלבים הקודמים בהתאם למשקלות שלהלן:

- ציון איכות = 60%

- ציון מחיר = 40%

- אופן הגשת ההצעה:

- ההצעה (על כל החומר המצוי בה) תוגש במקור +3 העתקים. יש להכניס את ההצעה לתוך מעטפה אחת סגורה שעליה יצוין מכרז פומבי  6/12  אין לציין את שם המציע על המעטפה.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח (לרבות באמצעות הדואר), עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד האנרגיה והמים, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון), לא יאוחר מיום  1.7.2012

- הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח.

- סייגים:

- אין המשרד מתחייב לקבל  את ההצעות שתדורגנה ראשונות, או כל הצעה שהיא.

- במקרה שהזכייה של זוכה לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות שלא זכו בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- מודגש שוב, כי הודעה על בחירת זוכה במכרז וכן חתימת הסכם התקשרות מותנים בקיום תקציב מוסדר במשרד, ייעודי לצורך התקשרות זו. היה ולא יוסדר תקציב ייעודי להתקשרות זו , לא יכריז המשרד על זוכה במכרז.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב בהצעה ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il . באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט ולבדוק אם בוצעו שינויים במכרז.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה.

- זוכה רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. זוכה שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, יהא המשרד רשאי להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

- הזוכה יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים (לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים ונזקי צד ג') נגד כל תביע  בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע העבודות במפרט ועל כל חלק מהם.

- כנס מציעים:

ביום שני 11.6.2012 בשעה 14:00 ייערך כנס מציעים בבניין שערי העיר, רחוב יפו 216 ירושלים, קומה 7 בחדר ישיבות מנכ"ל. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

- סמכות השיפוט:

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או העסקה על פיו.

- הליך הבהרות:

בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך18.6.2012 שעה 12:00  לגב' אילנה טמסוט בפקס שמספרו: 02-5006766.  ניתן לאשר קבלת פקס בטלפון שמספרו 5006764 – 02.

התשובה תישלח לפונה באמצעות הפקס שיציין בפנייתו. ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד החל מיום 24.6.2012

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

בברכה

ועדת המכרזים

נספח א'

מפרט

- תיאור השירותים הנדרשים:

המציע הזוכה יידרש לבצע במסגרת המכרז את השירותים הבאים:

- ביצוע מדידות ואבחון בדיקת הנצילות האנרגטית של מערכות אוויר דחוס כמתואר בתקן ישראלי ת"י 6180 "הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי : מערכות אוויר דחוס" (להלן: "התקן") הנמצא ברשות הציבור במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב , תל אביב.

- ביצוע המדידות והאבחון במסגרת מכרז זה יבוצע לעד 60 מערכות אוויר דחוס כמפורט להלן:

- עד 25 מערכות אוויר דחוס שכ"א מהן צורכת בין 300,000 קוט"ש בשנה ל-- 500,000 קוט"ש בשנה (מערכת אוויר דחוס קטנה).

- עד 20 מערכות אוויר דחוס שכ"א מהן צורכת בין500,001 קוט"ש בשנה ל--1,000,000 קוט"ש בשנה (מערכת אוויר דחוס בינונית).

- עד 15 מערכות אוויר דחוס שכ"א מהן צורכת מעל 1,000,000 קוט"ש בשנה (מערכת אוויר דחוס גדולה).

- על סמך המדידות והאבחונים, יבצע הזוכה בחינה סטטיסטית של המידע שיתקבל מהמדידות. הבחינה הסטטיסטית תתבצע לפי פרמטרים תפעוליים של:

(1) צריכת חשמל;

(2) ספיקת אוויר בלחץ נתון;

(3) שעות עבודה של המערכת;

(4) גיל המערכת.

הבחינה הסטטיסטית תשמש לקביעת היחס שבין צריכת החשמל של כל אחת מיחידות האוויר הדחוס במערכת לבין ספיקת אוויר בלחץ נתון של המערכת.

- לפי יחס זה, ימליץ הזוכה על אימוץ מדדים ליעילות אנרגטית של מערכות אוויר דחוס תוך התייחסות לצריכה מקסימלית של חשמל (בקוט"ש) ביחס לכל אוויר דחוס (ביחידות נפח/מ"ק אוויר בלחץ נתון) תוך התחשבות בגיל המערכת ובמספר שעות העבודה שלה.

- לאחר בחינת היעילות האנרגטית יכין הזוכה בסיס נתונים מסכם באופן שיאפשר למשרד להתקין תקנות מתאימות לקביעת היעילות האנרגטית של מערכות אוויר דחוס.

- שלבי ביצוע העבודה והתוצרים שעל הזוכה לספק למשרד:

- שלב א' - הכנת רשימה של צרכנים בעלי מערכות אוויר דחוס אצלם יבוצע האבחון.

הרשימה תכלול את הנתונים הבאים:

(1) שם הצרכן;

(2) כתובת;

(3) סוג המערכת/המדחס;

(4) תיאור המערכת;

(5) שיוכה לקטגוריה הרלוונטית בהתאם לסע' 1 לעיל (קטנה/בינונית/גדולה);

(6) קיומה/אי-קיומה של מערכת ניהול אנרגיה;

(7) צריכת אנרגיה כללית של המערכת;

(8) צריכת אנרגיה לדיחוס אוויר;

(9) גיל המערכת;

(10) הספק המערכת;

(11) ספיקת האוויר של המערכת.

הרשימה המלאה תוגש לאישור המשרד לפני ביצוע הסקר עצמו.

- שלב ב' – ביצוע האבחון והסקר

האבחון והסקר יבוצע בהתאם לתקן (ת"י 6180) והוא יכלול ביצוע דו"ח מסכם בעבור כל מערכת אוויר דחוס שנסקרה, הכולל גם תוכנית טכנו-כלכלית לייעול אנרגטי. הדו"ח יוגש לאישור המשרד.

- שלב ג' - ביצוע ניתוח  סטטיסטי

הניתוח הסטטיסטי ינצל את המידע שנאסף במסגרת שלב האבחון והסקר, כדי להמליץ על היחס בין צריכת חשמל של כל יחידות אוויר דחוס במערכת לבין ספיקת אוויר בלחץ נתון עפ"י סוג המדחס, וכן את היחס שבין צריכת החשמל לבין תפוקת המערכת על מנת לקבוע צריכה מקסימאלית לקביעת יעילות אנרגטית.

ממצאי הניתוח הסטטיסטי יוגשו לאישור המשרד.

- שלב ד' – הגשת דו"ח סופי של ממצאי הסקר שיאושר על ידי הממונה מטעם המשרד.

- תקופת ההסכם:

על הזוכה להשלים את ביצוע השירותים תוך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם התקשרות.

לפי בקשה מנומקת מראש ובכתב של המציע, יהיה רשאי המשרד להאריך את המועד האחרון להשלמת השירותים לתקופות נוספת של סך הכל  24 חודשים נוספים.

- תשלום  לפי אבני דרך:

שלב א'   -  לאחר מתן אישור המשרד בדבר השלמת רשימת הצרכנים, ביצוע אבחון וניתוח סטטיסטי של 60 סקרים על פי ההתפלגות המפורטת בסעיף 1א למפרט  לשביעות רצון הממונה, ישולם סכום בגובה  30% מהתמורה.

שלב ב'    - לאחר הגשת דו"ח סופי של ממצאי הסקר לשביעות רצון הממונה, ישולם סכום בגובה 70% מהתמורה.

יובהר, כי אישור הממונה מראש ובכתב בדבר השלמת אבן הדרך הרלבנטית לשביעות רצונו המלאה, וכן הגשת דוחות ביניים על פי דרישת הממונה, יהוו תנאי לכל תשלום שישולם לזוכה.

עוד יובהר כי התמורה תשולם בהתאם ובאופן יחסי למס' מערכות האוויר הדחוס שייבדקו בפועל במסגרת השירותים וכי אין המשרד מתחייב להיקף עבודה מינימאלי כלשהו.

נ ס פ ח   ב'

הסכם שירותים

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה והמים המיוצג ע"י מנכ"ל משרד האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד האנרגיה והמים (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

_________________________

_________________________ (להלן: "היועץ")

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס כמפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והיועץ מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; |
| והואיל: | והיועץ נבחר במסגרת מכרז מס' 6/12. המכרז והמפרט שצורף לו מצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הצעת היועץ מצ"ב כנספח ב'; |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר היועץ פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי; |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

היועץ מקבל על עצמו להעניק למשרד את השירותים; השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה מעולה זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

- נציג המשרד

  - היועץ יבצע את השירותים בפיקוחו של: מר דוד רודיק- מנהל תחום משאבי תשתית במשרד (להלן:"הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של בהודעה בכתב שתשלח ליועץ.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום [___________] ועד ליום [_________] (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ולהרחיבו באופן יחסי להארכה, ובלבד שסך התקופות לא יעלה על שלוש שנים.

ביצוע העבודה מותנה בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר היועץ למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. היועץ יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך היועץ את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם היועץ מילא אחר יתר חיוביו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר היועץ ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד היועץ בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהיועץ חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י היועץ, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיועץ או התנהגות שלא בתום לב של היועץ.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היועץ. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על היועץ בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על היועץ לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- התחייבויות והצהרות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - היועץ מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - המוצרים של השירות יימסרו למשרד במדיה מגנטית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שיועץ מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, ישלם המשרד ליועץ תשלום יחסי בהתאם לאמור בהצעת המחיר, לעבודה שתימסר ליועץ ולאבני הדרך שלהלן, והכול בתנאי כי השירותים שבוצעו היו לשביעות רצונו המלאה של הממונה (להלן – "התמורה"). התעריף הינו סופי ומוחלט ולא יחולו עליו התייקרויות, הצמדות או עדכוני החשכ"ל לכל תקופת ההסכם.

- התשלום ישולם  על פי ההתקדמות בביצוע שלבי העבודה,  על פי אבני הדרך דלהלן:

שלב א'   -  לאחר מתן אישור המשרד בדבר השלמת רשימת הצרכנים, ביצוע אבחון וניתוח סטטיסטי של 60 סקרים על פי ההתפלגות המפורטת בסעיף 1א למפרט  לשביעות רצון הממונה, ישולם סכום בגובה  30% מהתמורה.

שלב ב'    - לאחר הגשת דו"ח סופי של ממצאי הסקר לשביעות רצון הממונה, ישולם סכום בגובה 70% מהתמורה.

- מכל מקום, ההיקף הכספי השנתי הכולל של ההסכם לא יעלה על _______  בתוספת מע"מ.

- מקום משרדו הקבוע של היועץ: _______________.

- היועץ לא יקבל מהמשרד כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה המפורטת לעיל.

- סכום התמורה הוא סופי ומוחלט ולא יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן, אלא אם תימשך התקשרות זו מעבר לתקופה של 18 חודשים ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת הצעות, כפי שנקבע במכרז. במקרה זה, תבוצע התאמה שתתבסס על השוואה בין המדד שהיה ידוע ממועד בו עבר המדד את ה-4%, לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

- בסיום ובמהלך כל אבן דרך, היועץ יגיש לממונה דוחות עבודה, על פי דרישת הממונה ובמועדים שייקבע, שם יפרט היועץ את כל הפעולות שבוצעו בתקופת הדו"ח (להלן: "דו"ח העבודה"). הממונה יהא רשאי לדרוש מהיועץ להגיש השלמות ו/או הבהרות ו/או תיקונים בדוחות האמורים, כתנאי לביצוע  כל תשלום ע"י המשרד.

- למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהנדרש על פי אבן הדרך הרלבנטית בוצע לשביעות רצונו המלאה ולאחר הגשת חשבונית למשרד.

- לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

- התשלומים יתבצעו כדלקמן:

  - התמורה ליועץ תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

  - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

  - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

  - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר היועץ או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7 לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של היועץ כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של היועץ כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. היועץ מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - ידוע ליועץ כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות היועץ לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - היועץ מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - היועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד ליועץ רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב ליועץ בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים היועץ פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

- סודיות

  - לצורך חוזה זה  למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי היועץ או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והיועץ עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע ליועץ כי אין לגלות מידע שהתגלו לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. היועץ מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - היועץ מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - היועץ ועובדיו יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח שיועבר אליהם על ידי המשרד, כתנאי לחתימת המשרד על ההסכם.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל העבודה שיבצע היועץ במסגרת הסכם זה, כולל על כל מידע שיגיע לידי היועץ במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקטים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב, מודלים שגיבש וכו' (להלן: "היצירות") והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהן, אלא לצורך מתן שירותי היועץ בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים וכו' שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה רכושו של המשרד (כולל קבצי אקסל), ועל היועץ להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה זו וישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - היועץ מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא, וכי יימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה היועץ לממונה ויפעל עפ"י הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם, לא ישתתף היועץ בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד, אלא באישור של המשרד מראש.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר היועץ הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליועץ הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליועץ.

טיב התוצרים

- המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיספק היועץ על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במידה ואינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על היועץ יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

- כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

- היועץ יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

היועץ מתחייב להציג למשרד את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות המעבידים

    - היועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לעובד לא יפחת מ 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד,  ו- 5,000,000 דולר ארה"ב  למקרה ולתקופת הביטוח.

    - הביטוח על פי הפוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בכל הקשור למתן שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס  משרד האנרגיה והמים בהתאם להסכם זה.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - היועץ יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - בפוליסה יצוין כי הביטוח כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו בכל הקשור למתן שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס  למשרד האנרגיה והמים בהתאם להסכם זה.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ – 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

    - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור למתן שירותי ייעוץ ותכנון אסטרטגי עבור מנהלת תחליפי הנפט במשרד האנרגיה והמים  בהתאם להסכם זה.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים;

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY .

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב;

  - כללי

    - בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

      - לשם המבוטח תיתוסף מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים.

      - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד.

      - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים, ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

      - היועץ לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

      - ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על היועץ.

      - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

    - העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד האנרגיה והמים עד למועד חתימת ההסכם.

    - היועץ מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד האנרגיה והמים, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היועץ מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל - משרד האנרגיה והמים בתוקף. היועץ מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד האנרגיה והמים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

    - במידה והיועץ ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאים או קבלני 
משנה, היועץ מתחייב לדאוג להרחבת הביטוחים הנ"ל על מנת לכסות 
את אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו היועץ עצמו, ושמם יתווסף לשם המבוטח כמבוטחים נוספים.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

- נזיקין

  - היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין היועץ או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - היועץ יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של היועץ או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על היועץ בלבד.

  - היועץ מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל מועסק על ידי היועץ, טעונה אישור מראש ובכתב של קצין הביטחון של המשרד הוא הממונה.

  - הממונה יהא רשאי לדרוש מהיועץ להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשירותו של היועץ, והיועץ מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - הממשלה לא תהא חייבת לפצות את היועץ בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהממונה סרב לאשר קבלת עובד לעבודה אצל היועץ.

  - היועץ יציית להוראות הממונה כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע חוזה זה.

עובדי היועץ

- כל האנשים שיועסקו על ידי היועץ בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו הוא ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

- האנשים המועסקים על ידי היועץ ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של היועץ בלבד. כן תחול על היועץ חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי היועץ.

- היועץ מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין היועץ רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל היועץ בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של היועץ, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - היועץ מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. היועץ מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - היועץ מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

כללי

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי היועץ אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של המשרד.

- על היועץ להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד או מי מהגופים שאצלם ביצע את הסקר בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירותים, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

- היועץ ו/או נותני השירותים מטעמו לא יהיו סוכן

- שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

- התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

- אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

- היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

- כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

- המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת היועץ.

- חוזה זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או כהרשאה ליועץ או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו היועץ התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך.

היועץ יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

היועץ- ____________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34.12.03.24

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

| שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים |  | נחמיה קינד, חשב משרד האנרגיה והמים |  | חתימת היועץ וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את _____________ בחתימותיהם.

__________________ 			 ______________________

תאריך 							עו"ד

נספח ג'

לכבוד: ועדת המכרזים, משרד האנרגיה והמים

הנדון: הצעת מחיר למכרז פומבי מס' 6/12 לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס

| שם המציע: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| שם איש הקשר: | _____________________________________ |
| כתובת: | _____________________________________ |
| טלפון: | _____________________________________ |
| טלפון נוסף: | _____________________________________ |
| פקס: | _____________________________________ |
| תאריך | _____________________________________ |

|  | הצעת מחיר (בש"ח ללא מע"מ) (A) | מס' המערכות שייסקרו במסגרת השירותים (B) | סה"כ הצעת המחיר (בש"ח ללא מע"מ) A*B |
| --- | --- | --- | --- |
| הצעת המחיר לביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס קטנה | _________________ ₪ לכל מערכת אוויר דחוס קטנה | 25 |  |
| הצעת המחיר לביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס בינונית | _________________ ₪ לכל מערכת אוויר דחוס בינונית | 20 |  |
| הצעת המחיר לביצוע השירותים לכל מערכת אוויר דחוס גדולה | _________________ ₪ לכל מערכת אוויר דחוס גדולה | 15 |  |
| סה"כ הצעת המחיר הכוללת לביצוע השירותים נשוא מכרז זה |  |  |  |

הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה.

קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת שהבנו את הדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.

חתימת המציע וחותמת: ________________

נספח ד'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 6/12  לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס.

- עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מס' 6/12 לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

לכבוד

משרד האנרגיה והמים

נ ס פ ח   ה'

הצהרה

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 6/12 לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ו'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד שבשירות _____________ שמספרו  __________ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	                	 ______________

תאריך		  	             חתימה וחותמת עו"ד

נספח ז'

תצהיר המציע  בדבר קיום ציוד לביצוע מדידות ואבחון נצילות אנרגטית במערכות אוויר דחוס

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 12 לתנאי הסף המקצועיים, הנני מצהיר בזאת כי קיים ברשותי  הציוד  הנדרש לביצוע מדידות ואבחון  נצילות  אנרגטית במערכות אוויר דחוס, כמפורט להלן:

(ניתן להוסיף שורות ככל שנדרש)

א.______________________

ב._______________________

ג._____________________

ד._____________________

ה._____________________

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________, מורשה/ת חתימה מטעם המציע, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/מה על הצהרה זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין