ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 25/2014

פלטפורמה לניהול מימשקים בתחום הבריאות

עבור משרד הבריאות בישראל

האגף  למחשוב במשרד הבריאות

שלום רב,

האגף למחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת מוצר לניהול ממשקים עבור משרד הבריאות בישראל.

כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד או שותפות או עמותה רשומים כדין בישראל ואשר עוסקים בביצוע שירותי מחשוב העומדים בתנאי המכרז.

כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול את התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת האגף למחשוב, משרד הבריאות

תוכן העניינים

0.	מנהלה (M)	4

1.	יעדים (I)	21

2.	יישום - מהות המוצר (S)	24

3.	טכנולוגיה ותשתית (S)	45

3.0.	ארכיטקטורה – הבהקים (S)	45

3.1.	חומרה, זמינות וגיבויים (S)	45

3.2.	תשתית סביבתית (S)	46

3.3.	מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות (S)	46

3.4.	תשתיות נדרשות (S)	47

3.5.	כלי פיתוח ותחזוקה (S)	47

3.6.	בסיס נתונים (S)	47

3.7.	תקשורת (S)	47

4.	מימוש (S)	48

5.	עלות – משאבים (S)	54

נספח א' - חוברת הצעה	57

נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	67

נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות	69

נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	70

נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים	72

נספח ב' - הסכם התקשרות	73

נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע	86

נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים	87

נספח ג' - אבטחת מידע	88

נספח ה' – הצעת מחיר	91

נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה	92

מנהלה (M)

  - כללי

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לרכוש מוצר לניהול ממשקים עבור משרד  הבריאות.
על המוצר המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק המייצג את יצרן המוצר בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה וייעוץ למוצר.

המערכת תיתן מענה לממשקים בין מערכות המשרד השונות, בין המשרד וארגוני מערכת הבריאות, בין המשרד למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים ולכל צורך אחר הכרוך במימשקים ממוחשבים שהמשרד ימצא לנכון. המשרד שומר לו את האופציה להפעיל המערכת גם בבתי החולים הממשלתיים כמערכת עצמאית לניהול הממשקים בתוך בית החולים ומ/אל בתי החולים. 
במסגרת הדרישות נתייחס להיבטים הבאים:

- ניהול אדמיניסטרטיבי של הממשקים

- ניהול המידע שמועבר כולל /  ולידציות והמרות

- בדיקות שלמות המידע

- יכולת טיפול בשגויים

- תמיכה  בסטנדרטים ופורמטים שונים של מידע

- גמישות בהגדרה/עדכון של ממשקים.

- מתן כלים ומידע ניהולי ללקוחות עסקיים, במקומות שבהם ללקוחות אלו יש אחריות ישירה על תפעול והעברת הממשקים.

  - הגדרות:

| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (ועדת ענ"א) |
| --- | --- | --- |
| הלקוח / המזמין | - | משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| מערכת הבריאות |  | במסגרת מכרז זה מוסדות רפואיים השייכים למדינת ישראל לרבות משרד הבריאות, ובתי חולים ממשלתיים |
| יחידות המשרד |  | היחידות התפעוליות השונות במשרד הבריאות המשתמשות בשירותי אגף המחשוב שבמשרד |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה |
| המציע | - | חברה שהציעה הצעה למכרז זה |
| ההצעה | - | ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) והוראות התכ"מ. |
| מוצר | - | מערכת תוכנה לניהול ממשקים כנדרש. |
| מנהל פרויקט מטעם הספק | - | עובד מטעם המציע אשר ינהל את עבודת המציע בגין מכרז זה |
| מנהל פרויקט מטעם המשרד | - | עובד מטעם המשרד אשר ינהל את עבודת המשרד בגין מכרז זה |
| השירות | - | מכלול הפעילויות הנדרשות מהמציע במסגרת מכרז זה. |
| נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע ; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן אי אלו מהשירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| ספק זוכה | - | מציע אשר הצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתו נבחרה על ידי המשרד כהצעה הזוכה. |
| ספק כשיר הבא | - | מציע אשר הצעתו זכתה במקום הבא הגבוה ביותר בציון הכולל הסופי/ מציע שהמשרד ישתמש במוצר שלו לצרכים ייחודיים. |
| תחזוקה | - ש | שינויים המתקבלים מספק המוצר כחלק מגרסאות המוצר |
| פיתוחים | - | כל שינוי / שיפור ו/או פיתוח ו/או התאמה ו/או הסבה אשר יבוצעו בפלטפורמה ו/או במערכות המחשוב של הפלטפורמה, בהזמנת המזמין במסגרת התקשרות זו |

  - מנהלה

    - רכישת מסמכי המכרז

      - את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 300 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות תשלום מקוון באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים". ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם רכישתם, באתר האינטרנט.

      - בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מס' פקס, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה גם לכתובת הדואר האלקטרוני Michrazim_Michshuv@Moh.health.gov.il  ולציין במייל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו).

      - בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט יש לבצע רישום במשרד הבריאות כנדרש לעיל, ולשלם תמורת הרכישה כאמור לעיל.

      - מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

      - למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנט, הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

    - פניות בגין ההצעה

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד:

Michrazim_Michshuv@Moh.health.gov.il

וכן, בהתאם לסעיפים  0.3.3 – 0.3.6 להלן:

    - לוחות הזמנים של המכרז

| נושא | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 18.8.2014 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה | 31.8.2014 שעה 15:00 |
| כנס ספקים | 10.9.2014 |
| מועד פרסום תשובות והבהרות | 23.9.2014 |
| מועד אחרון לקבלת ההצעות | 7.10.2014 שעה 13:00 |
| מצגות ספקים במסגרת תהליך הבחירה | 26.10.2014 – 6.11.2014 |
| ביצוע POC עם ספק מועמד לזכייה | 26.11.2014- 8.12.2014 |

      - המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון לקבלת ההצעות או כל מועד אחר בלוח הזמנים.

    - נוהל העברת שאלות ובירורים

      - פניות לשאלות ובירורים תוגשנה על גבי טופס שאלות להבהרה על ידי הלקוח (קובץ Excel) - אודות טופס זה ראו נספח ה'.

      - את השאלות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע במכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתם כפי שמוגדר.

שאלות שיועברו לאחר המועד לעיל או שיופנו בעל פה או בטלפון או בפורמט אחר מהנדרש לא יחייבו מענה ולא יחייבו את המזמין.

      - התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" בעילום שם, וכן יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

      - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתת למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן – יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

    - הגשת ההצעה

      - הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

      - הצעת הספק, יחד עם מסמכי פניה זו על נספחיה, הם בגדר "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל המשרד, כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 המחייבת את המציע, וניתנת לקיבול על ידי המשרד בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו. הצעת הספק בתשובה למכרז זה, וכן גם ההבהרות אשר יעביר למשרד בתשובה לבקשתו, וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות - יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.

      - פרטי איש הקשר כפי שימסרו במועד רכישת מסמכי המכרז, אלא אם עדכן הספק אחרת, הם הפרטים אליהם יועבר מידע כל מידע לעניין המכרז (כולל הבהרות) ויחשבו שהגיעו ליעדם.

      - בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

      - כל מציע אשר מגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה או נגד המציע אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

      - מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

      - כל מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שכל הצעה תתייחס למוצר מדף שונה.

      - הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו. במידה ויחסר אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע - רשאית ועדת המכרזים לפסול / לא לקבל חלק זה בהצעה. נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות / עלות.

    - אופן הגשת ההצעה

      - ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

      - על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. על המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם או פרט מזהה אחר. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל:

      - על המעטפה להכיל ארבעה עותקים מלאים של ההצעה. 3 עותקים מודפסים, כרוכים או ערוכים בקלסר (להלן: עותק "קשיח") ועותק אחד בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק).

      - יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתקי ההצעה במילה "העתק". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".

      - עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי המכרז בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המזמין בהקשר למכרז הנידון למעט הצעת המחיר.

      - ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם.

      - המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר השלמה מאוחרת יותר של מסמך חסר בהתאם ובכפוף לדין ולשיקול דעת הוועדה. אין באמור לעיל כדי לחייב את הוועדה לבקש השלמה כאמור ו/או כדי להוות פטור או היתר לאי הגשת המסמכים כנדרש.

      - אישור על השתתפות בכנס הספקים במשרד.

      - העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. יש לציין על גבי המעטפה את שם המכרז ומספרו ואת שם המציע וכן את תוכן המעטפה (הצעת מחיר או הצעת איכות). אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך.

      - מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.

      - על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

      - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית בחתימת נוטריון.

      - על כל המסמכים המצורפים לחוברת ההצעה להוות מסמכים מקוריים.

      - חתימה על מסמכי ההצעה:

        - כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו ובחותמת המציע.

        - בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו, אשר בחתימתו/ם ניתן לחייב את המציע, זאת בצירוף חותמת המציע.

      - על המציע לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז, ללא כל שינוי ו/או הסתייגות ו/או תוספת. מובהר כי אם המשרד ישנה תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה, ייחשבו השינויים האמורים כחלק בלתי נפרד מן ההסכם, וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא.

      - הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

        - על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

        - על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח (למעט הצעת המחיר וחתימות).

        - העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט תקליטור בפורמט Word  (ולא כדוגמת פורמט סרוק או PDF).

        - מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

      - את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של אגף המחשוב הממוקמת בכניסה לבניין  משרד הבריאות, בחדר  117 (ארכיון), מגדלי הבירה,  רחוב ירמיהו  39, ירושלים. על המציע האחריות לוודא כי שלוחו שלשל את ההצעה לתיבת המכרזים של אגף המחשוב להבדיל ממחלקה אחרת. טעות בזיהוי התיבה עלולה להביא לפסילה של המציע.

  - המפרט

    - תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)

- חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

- חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

- חלק כלכלי המסומן פרק 5.

- נספח א' – חוברת ההצעה , המסמך כולל בתוכו את הנספחים הבאים:

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

- נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- נספח א'4- נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

- נספח א'5- נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים

- נספח ב' – הסכם התקשרות

- נספח ב'1- נוסח ערבות לביצוע

- נספח ב'2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

- נספח ג' - אבטחת מידע.

- נספח ג'1 – נוהל פיתוח מערכות מאובטחות (קובץ מצורף)

- נספח ג'2 – נוהל אבטחת תשתיות (קובץ מצורף)

- נספח ג'3 – דרישות אבטחת מידע עבור מחשוב ענן (קובץ מצורף)

- נספח ד'– הצעת מחיר

- נספח ה' -  טופס "שאלות הבהרה" (קובץ אקסל מצורף)

- נספח ו' – הנחיות להדגמת הכלי על ידי המציע (Demo)

  - תנאי סף

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

    - תנאי סף מנהליים

      - יש לצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, תשל"ו- 1976: אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976. על המציע להיות מאוגד כדין במדינת ישראל.

      - תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987. (נספח א'1).

      - במידה והמציע הנו תאגיד יש להמציא העתק מאישור רישום מהרשם הרלוונטי. במידה והמציע הנו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין.

      - יש לצרף תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2).

      - יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

      - יש לצרף הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'3).

      - יש לצרף צילום אישור רכישת מסמכי המכרז.

      - יש להגיש אישור השתתפות בכנס ספקים.

      - המציע יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר המוצע.

      - המציע יוכיח מחזור כספי של 10,000,000 ₪ לשנה בשלוש השנים האחרונות

      - המוצר המוצע קיים ומיושם בשוק לפחות שלוש שנים ובישראל לפחות שנה. הגירסה המוצעת למשרד קיימת בייצור בלפחות ארגון אחד בישראל.

      - למוצר המוצע יהיו לפחות 50 התקנות בעולם בייצור , מתוכן 2 לפחות בישראל. בהתקנות אלו  המוצר צריך להוות תשתית ארגונית לניהול ממשקים ולחבר יותר מ – 4 מערכות מבוססות טכנולוגיות שונות, היישום מעל המוצר חייב להיות פעיל ברמה יומית. כמו כן נדרש כי ההתקנות יכללו לפחות ממשק אל הארגון וממנו ואפשרות לתקשורת פנים ארגונית.

      - למציע יכולת תמיכה מקומית לטיפול בתקלות ובהנחיית צוות הפיתוח שיקום במשרד. הצוות המקומי יכול להיות של ספק המוצר ו/או של ספק היישום. יש לציין איזה צוות יש למי מהגופים.

      - למציע או לשותף מקומי שלו ישנו ניסיון יישום של המוצר עם היקף כ"א של מעל 5 אנשי מקצוע במוצר.

      - על המציע להציג לפחות 2 ממליצים עבור לפחות שני פרוייקטים מקומיים, המיישמים את המוצר:

- ממליץ המהווה גורם מקצועי טכנולוגי מטעם לקוח הפרויקט.

- ממליץ המהווה משתמש עיקרי מטעם לקוח הפרויקט (ובמידה שאינו זהה לממליץ המהווה גורם מקצועי טכנולוגי).

    - תנאי סף מקצועיים :

      - יכולת לקלוט לנתח ולעבד מסרים בעברית בכל Encoding נתון (Win-1255/CP862/UTF-8/UNICODE)

      - יכולת לקלוט ולנתח קבצים / מסרים המכילים מידע באנגלית או בעברית כולל שיש בו גם אנגלית וגם עברית ותווים אחרים.

      - המוצר תומך ב-HIPAA וב-HL7.

      - במסגרת שלב ה- POC   יידרש הספק לעמוד בדרישות א"מ, ראה גם סעיף 2.5 וגם בנספח . עמידתו בתנאי ה- POC  תהיה תנאי למימוש זכייתו.

  - הנחיות נוספות

בהגשת ההצעות, יש להתחשב, בנוסף למפרט זה, גם בהנחיות הבאות:

    - למשרד שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפתרון.

    - למשרד שמורה הזכות לממש רכישת פלטפורמה אחת עבור כלל מערכת הבריאות ו/או עבור יחידות פרטניות, כגון: מוסד רפואי אחד או יותר.

    - מכרז זה יוכל לשמש יחידות סמך של המשרד, מוסדות רפואיים, ונותני שירותי בריאות נוספים. באפשרות המשרד לבצע את הרכש עבור גורמים אלה, וכן באפשרות גורמים אלה לבצע התקשרות עצמאית מתוקף מכרז זה, כך שיהיו רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז זה באופן ישיר, כולל הרחבות התקשרות בעתיד.

    - למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו, שלא לממש את רכש הכלי כלל, או שלא לממש את כולו על שימושיו.

    - המשרד רשאי לפצל את הזכייה בין שני ספקים או יותר על פי שיקול דעתו.

    - למציע לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמשרד, והמשרד יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מ-המציע או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

    - המציע מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם רלוונטי במסגרת התקשרות זו על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, אך מספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

    - המשרד שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות מטעם המציע על פי שיקוליו, ומבלי לפרט או לספק סיבה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר למציע זמן התארגנות.

    - המשרד רשאי לבקש מהספק לבצע POC  ליכולות הכלי ולהשתלבותו בסבית המשרד כחלק מתהליך הבחירה. ה- POC  יבוצע עם הספק המועמד לזכייה. אי הצלחה ב-  POC תאפשר למשרד להמשיך לבצע POC עם הספק הבא בדירוג . הספק הזוכה יהיה הראשון מבין דירוג הספקים , ששוקלל בשלב המחיר ועבר בהצלחה את ה- POC . ה- POC  יהיה בתשלום על שעות העבודה שיסוכמו עם הספק ובמקרה זכייה יקוזז ממחיר ההתקשרות.

    - לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

- לפסול או לדחות את הצעתו של המציע.

- לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

- לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה הועדה שמוצדק לעשות כן ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי.

    - למשרד שמורה הזכות לממש באופן חלקי את הפרויקט נשוא המכרז, או לא לממשו כלל. חשוב להבהיר כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספק מבין כי מדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

    - בכל מקרה בו ישנה סתירה בין המכרז לבין הנחיות אחרות, גובר המכרז.

  - סיווג רכיבי המפרט

    - השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות חובה לציין אותן. |
| --- | --- |
| G (General) | רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף ‎0.12 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף ולא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.12‎0.12 להלן). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף. |

סיווג רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

    - סיווג סעיפי פרק המנהלה

סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה: "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכול בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

    - סיווג החלק המקצועי (הטכני)

סיווג רכיבי החלק המקצועי, פרקים 1-5 להלן, מצוין בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות בגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

  - התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

    - אישורים והצהרות

    - הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (נספח א'4).

    - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

    - פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון.

    - על המציע להצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלנו או של עובדינו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

    - כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו. המציע מתחייב לספק מידע כנדרש על השירותים המסופקים על ידי קבלן משנה מטעמו, ועל קבלן המשנה.

    - תוקף ההצעה

משך תוקף ההצעה הוא 180 יום ממועד הגשת ההצעה.

במידה שבתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי 
ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש להאריך את תוקף ההצעות עד לתאריך שיקבע על ידו. מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

    - תקופת ההתקשרות

    - הסכם זה תקף מיום חתימתו על ידי המורשים לכך מטעם המשרד.

    - הסכם זה יהיה תקף לתקופה של 7 שנים מהמועד שיקבע בהסכם ההתקשרות.

    - בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם (במסגרת הסכם התחזוקה), וזאת עד לתקופה נוספת של 8 שנים. סה"כ תקופות ההתקשרות לא יעלה על15 שנים.

    - במסגרת הארכת ההסכם ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות באופן חד פעמי בתיאום מוקדם עם המשרד ובאישורו. העלות החדשה תתבסס על ההצמדה למדד ותוספת שלא תעלה על 10%, עלות זו תהא תקפה לכל תקופת ההארכה (עד 9 שנים).

    - הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על החברה, במהלך כל תקופת ההתקשרות החדשה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

    - מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע לחברה בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.

    - למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת פיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, ולהמשיך לבצע בהם פיתוחים, התאמות, וכיוצא בזה, באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת פיתוחים אלה תחול על המשרד. המציע מתחייב להמשיך ולעבוד מול המשרד עד לתאריך סיום ההתקשרות כאמור בהסכם, ולבצע את כל המשימות וההנחיות שהמשרד דורש כולל ביצוע חפיפה מסודרת בסיום ההתקשרות.

  - בעלות וזכויות יוצרים

    - הבעלות וזכויות היוצרים מפורטים בהסכם ההתקשרות.

    - משרד הבריאות והמוסדות הרפואיים שלו, הם הבעלים של כל התוצרים שיספק הזוכה בהתאם למכרז זה, אשר יותקנו על ידי הזוכה באתרי משרד הבריאות על פי הזמנות רכש. במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול בפלטפורמה או במי במרכיבי התכולה הכלולים בה, הם באחריותו הבלעדית של הזוכה.

    - ככלל, הבעלות על הפלטפורמה הינה של המציע. כל פיתוח עתידי (הסבה / שדרוג/ התאמה וכל שכלול נוסף שיבוצע על גבי הפלטפורמה)  ושבוצע לפי הזמנת המשרד, כמודולים נפרדים ומובחנים עבור משרד הבריאות, הינו ויהיה בכל עת בבעלותו המלאה  והבלעדית של המשרד, ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי ללא אישור מראש ובכתב מטעם המשרד.

  - התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

    - על הזוכה לספק, במסגרת חתימת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 5% מעלות הקבועה להקמת המערכת (נוסח כתב הערבות בנספח ב'1). הערבות תהא בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בין הספק הזוכה למשרד הבריאות.

    - על הזוכה להצהיר על אחריותו הכוללת לתקינות הפלטפורמה למשך שנה ממועד גמר ההקמה ובאחריותו לתקן באגים וליקויים שיתגלו. בגין תקופה זו לא ישולמו דמי תחזוקה.

    - על הזוכה לספק את הסכם התקשרות, נספח ב', כשהוא חתום. מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד. מובהר בזאת שהמשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה את המציע, על כל פעולה כזו, שתיצור לכאורה, מחויבות כספית או אחרת.

    - הרכיבים שיפותחו עבור המשרד  יהיו בבעלות מלאה של משרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים.

    - על הזוכה להתחייב להעברה מלאה של הבעלות על כל פיתוחי המערכת שבוצעו ע"פ הזמנת המשרד , כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. התחייבות זו הינה למעט עבור רכיבים שהם חלק ממוצר המדף הבסיסי ואשר עבורם ניתנת למשרד זכות שימוש בלבד. עבור מוצרי מדף הכלולים בהצעה תינתן למשרד הבריאות זכות שימוש. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה למשרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.  המשרד רשאי להתקשר עם צד ג' ישירות לצורכי רישוי ושירות . במקרה זה תחול האחריות על האינטגרציה על הספק הראשי .

    - על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות ובמיוחד התאמה מלאה של המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המשרד (אופיס, מערכת הפעלה, דפדפנים וכו').

    - על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה בתוכניות העבודה שיוגדרו.

    - על הזוכה להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים במכרז או מועמדים חלופיים שיקבלו את אישור המשרד מראש ובכתב

    - על הזוכה להתחייב לאחריות, אחזקה ושירות לפלטפורמה על כל מרכיביה, כולל מוצרי המדף הנלווים, אם ישנם, לתקופה שלא תפחת מ- 5 שנים, וזאת עפ"י נוסח הסכם ההתקשרות שייחתם בין המשרד למציע. המציע מתחייב לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז זה.

    - על המציע להצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

    - על המציע הזוכה להתחייב להשלים את הטמעת הפלטפורמה בהתאם להתחייבותו ללוחות הזמנים, תוך תחילת העבודה מיד עם העברת הזמנה חתומה מחשבות המשרד, ובהתאם לכל דרישות המכרז.

  - זכויות משרד הבריאות (M)

    - לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד.

    - לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין המשרד מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

    - להתחשב במתן ציון האיכות, בין היתר, בנתונים כגון ניסיון, יכולת המציע, היכרות עם המשתתף במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו, וכד'.

    - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

    - המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, כאשר הודעה מנומקת תשלח למציעים. למשל: אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב.

    - המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, כאשר הודעה מנומקת תשלח למציעים. למשל: אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב. המשרד יהיה רשאי לקיים מו"מ, או לפצל את הזכיה בין המציעים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

    - למשרד שמורה זכות על פי שיקול דעתו לקחת אחריות על תחזוקת הפלטפורמה במקום המציע המהווה ספק, ולהמשיך לבצע בה פיתוחים, התאמות וכיו"ב, בכפוף לעמידה בהנחיות היצרן, ובאמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפלטפורמה תחול על המשרד. המשרד לא ייקח אחריות על תחזוקת מוצר מדף במקום היצרן.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכפוף להוראות תכ"ם.

    - ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תוכניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד, המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול את זכייתו של הספק הזוכה ולקבל במקומה את הצעתו של הספק הכשיר הבא בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

  - הצעת המציע

    - מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 ובחוברת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשובות תינתנה בהתאמה 1:1 גם לתת חלוקה של כל סעיף, לכל רמת פירוט שהיא.

רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

    - מבנה מפורט

    - תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.6 לעיל.

    - ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

    - ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

    - במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

    - יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

    - ברכיב "פתוח", רשאי המציע להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני.

  - בעלות על המפרט ועל ההצעה (M)

    - מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

    - הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) היא רכושו של המציע. למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת הפעילות במכרז זה והתקשרות עם המציע.	
המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

    - בהתאם לתקנות חוק המכרזים, מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה. המציע רשאי לציין בתשובתו לסעיף זה אלה סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים וכן עליו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו (ראה סעיף ‎0.8.4). בקשת המציע לחיסיון בפני מציעים אחרים תחול בהתאמה על המציע המבקש. משמע – ככל וידרוש המציע חיסיון על נושא מסוים, בהתאמה, נושא זה יהיה חסוי בפניו בשאר ההצעות הזוכות אם יבקש לעיין בהן. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק המכרזים.

    - עיון במסמכים כאמור בס"ק ‎0.13.3 לעיל, יעלה למבקש 300 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל. סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

    - המשרד לא יהיה חייב למסור בכל זמן שהוא נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי, או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.

    - למרות האמור לעיל, הצעת המציע תיחשב כהצעה שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והספק יאשר במענה לסעיף זה כי הוא ער לכך כי אם יזכה במכרז עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של המשתתפים האחרים במכרז.

    - אם ברצון המציע למנוע עיון בסעיפים מסוימים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, עליו לציין בחוברת ההצעה (נספח א) למענה שלו, את רשימת הסעיפים אותם הוא מבקש שלא להציג למתחרים, תוך מתן נימוקים לטענתו. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בהצעת הספק על סעיפיה, אלא אם נקבע כך באופן מפורש על ידי ועדת המכרזים כאמור להלן. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי. ספק שמצדו יטען לסוד מסחרי / מקצועי לעניין מסוים יהיה מנוע מלבקש עיון לאותו עניין בהצעות אחרות.

    - ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת הספק בטענה של סוד מסחרי או מקצועי אם היא אינה מנומקת, או במידה שהספק טוען טענות כאלו בצורה גורפת, לגבי חלקים נרחבים של ההצעה שלו.

    - ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בסעיפים מהצעת הספק בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המשרד.

    - המשרד יתאם עם המבקש את מועד העיון בהצעות הזוכות בהתאם ללוח הזמנים של גורמי המקצוע המופקדים על הנושא, ולמציע לא תהיה תלונה בגין המועד שנקבע, ובלבד שהינו סביר.

    - המשרד מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד או מבקר המדינה רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

  - שלמות ההצעה ואחריות כוללת

    - המציע יגיש הצעה אחת כוללת (כולל התייחסות להטמעת הפלטפורמה כרכיב אופציונלי).

    - המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובעל פה על ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו (להלן: "נציג המזמין").

    - ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי הציוד כ- single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

  - בדיקת ההצעות והערכתן

המשרד יקיים תהליך בחירה רב-שלבי למציעים.

    - שלב  א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב ב'.

    - שלב ב' - בדיקת איכות

### בהערכת תועלת (איכות) ההצעות במפרט זה, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלת משקלות האיכות הבאה:

פרק 2 – 50%

פרק 3 – 20%

פרק 4 – 30%

### הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 70% (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל. למרות האמור לעיל, במקרה שפחות משלוש הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ- 70%  אך לא נמוך מ- 60%.

### רק הצעה שתעמוד בציון המינימלי של  בדיקת האיכות תעבור לשלב ג'.

### תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים לניסיונם בתחום, ולפרישת המערכת בארץ, כפי שהוגדרו בדרישות הסף, די בהם ל"בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.

    - שלב ג' - בדיקת עלות/תועלת

      - בשלב זה תתבצע בדיקה משוקללת של עלות ההצעה מול התועלת (האיכות). 
יחס עלות תועלת לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו :

### עלות –  30%, תועלת (איכות) –  70%

      - מרכיבי ציון המחיר יחושבו בהתאם למכפילים המפורטים בפרק 5, וסיכום הציון יחושב בהתאם לאופן הבא:

### ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי (100).

### ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה:

### (הצעה זוכה לחלק להצעה נוכחית) * 100.

    - תיחור דינאמי

- במסגרת מכרז זה, המזמין מודיע שלא יבוצע תיחור דינאמי מקוון בין המציעים.

- עם זאת, המזמין יהיה רשאי, לקיים משא ומתן עם שני הספקים שהגיעו למקומות הראשונים לאחר שקלול רכיב האיכות ורכיב העלות. המשא ומתן יכלול תהליך של BEST & FINAL , המשרד לא מתחייב לבצע תהליך זה כחלק מתהליך הבחירה.

- בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שייקבע על ידי המזמין, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית. לא הגיש המציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

- המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם ספק שנותר כספק יחיד במכרז, בין אם לא הוגשו מלכתחילה הצעות אחרות, ובין אם משום שיתר ההצעות שהוגשו למכרז נפסלו.

    - אומדן עלויות

- במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן. לחילופין, ובאופן מצטבר, שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

  - מחירים

    - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2- כללי הצמדה.  אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלבנטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4%  לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת.

    - התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

    - ביצוע תשלום יעשה עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, וכן על פי אבני הדרך המוגדרות בפרק 4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר חשבונית לתשלום עבור פיתוח עתידי בהזמנת המשרד ללא העברת קוד המקור כאמור במסמך זה.

    - במידה שהמשרד יבקש לבצע שינויים ותוספות במערכת, יגיש הזוכה הצעת מחיר לשינוי. ההצעה תכלול פירוט השינויים והשיפורים, כולל הערכת שעות לפי מקצוע.

  - סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M).

    - המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות  ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת.

    - המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

    - המציע ימציא לארגון לפי בקשתו פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.
התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

    - עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'7. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

    - המציע מחוייב לעמוד בנהלי אבטחת מידע המקובלים במשרד כאמור בנספחים ג' 1 ו- ג' 2.

- יעדים (I)

1.0	כללי – הבהקים

המוצר הנדרש במכרז זה הינו פלטפורמה להגדרה, פיתוח וניהול של ממשקים פנימיים וחיצוניים של  משרד הבריאות:

- ממשקים חיצוניים : ממשקים של המשרד מול גורמים חיצוניים ובכלל זה ארגונים במערכת הבריאות, גורמים ממשלתיים, וגופים אחרים שיש להם קשרים עסקיים עם המשרד.

- ממשקים פנימיים : ממשקים  בין מערכות בתוך הארגון –במשרד הבריאות ואופציונאלית גם כמענה פנימי לבתי החולים הממשלתיים.

1.1	לקוחות המערכת

    - לקוח / משתמש עיקרי

| שם | תיאור | הערות |
| --- | --- | --- |
| משרד הבריאות |  |  |
| מערכות מידע | פיתוח, בדיקה ותפעול של ממשקים פנימיים וחיצוניים |  |
| יחידות עסקיות | יחידות עסקיות אשר אמונות במסגרת האחריות העסקית שלהן על קבלת/הפצת ממשקים וצריכות ממשק ניהולי המתאים לתהליכי העבודה שלהן | היחידות העסקיות מעורבות בדרך כלל רק כשמדובר בממשקים חיצוניים. ממשקים פנימיים "שקופים להם" |
| מערכת הבריאות |  |  |
| קופות חולים, בתי חולים וכל גוף בריאות המקיים קשר ממשקים עם משרד הבריאות | הארגונים במערכת הבריאות שאמורים לספק ולקבל ממשקים מול משרד הבריאות (וגם בינם לבין עצמם) כמענה לרגולציה, בקרה, מחקר וניהול של מערכת הבריאות וכבסיס לשיתוף מידע מושכל ביניהם. קיימת עדיפות לכך שארגונים אלו יוכלו לקבל ממשקי ניהול על מנת לראות את מצב הממשקים שלהם מול המשרד. הם יוכלו לעשות שימוש ב-"Agent" המבוסס על גירסת Lite של הפלטפורמה , אשר יסייע להם להתחבר בקלות יתרה אל המערכת. | ממשקים אלו מחייבים התמחות ייחודיות לעולם הבריאות כולל עמידה בסטנדרטיים השונים. |
| מערכות מידע של בתי חולים ממשלתיים | בתי החולים הממשלתיים, הם מקרה מיוחד בהיותם בבעלות משרד הבריאות . בנוסף על כך שהם בית חולים לכל דבר ועניין, ונדרשים לממשקים מול המשרד כמתואר בשורה קודמת, בתי החולים הממשלתיים יוכלו אופציונאלית, לעשות שימוש בפלטפורמה זו, כדי לממש את מערך הממשקים הפנימי והחיצוני של בית החולים. יתכן והמשרד יאפשר לבתי החולים לרכוש את המוצר תחת התקשרןת זו. הרכישה בפועל תהיה ע"י בית החולים . יישום המערכת בבית החולים, יתבצע ע"י גוף מערכות המידע של בית החולים. |  |
| ממשלה |  |  |
| משרדי ממשלה שונים, לרבות: משרד הפנים, המשרד לבטחון פנים, ביטוח לאומי, משרד החינוך, מכס ועוד | משרד ממשלה שונים שהם ספקי או צרכני מידע מול משרד הבריאות. | משרדי הממשלה הנ"ל יהיו לקוחות ישירים של המוצר רק (אולי) לצורך ניהול הממשקים שלהם מול המשרד |
| גופים נוספים |  |  |
| גופים עסקיים שמולם המשרד עובד, לרבות : חברות פארמה, יצרניות ויבואניות של מזון ותמרוקים ועוד | משרד הבריאות מיישם ממשקים מול גופים אלו במסגרת תהליכים שהוא מנהל מולם או עבורם (כגון רישוי ובקרה) | משרדי הממשלה הנ"ל יהיו לקוחות ישירים של המוצר רק (אולי) לצורך ניהול הממשקים שלהם מול המשרד |

  - יעדים ומטרות (G)

היעד העיקרי הינו ניהול יעיל, מבוקר ואפקטיבי של מערך הממשקים מ/אל משרד הבריאות ובתוכו על בסיס הטמעת פלטפורמה אחידה ויחידה לניהול מערך העברת המידע בין המשרד לגופים חיצוניים ובתוך המשרד. יעדים נוספים:

- Time to Market מהיר להקמת ממשקים חדשים.

- היכולת לעשות שימוש חוזר ברכיבי אינטגרציה תשתיתיים ו/או בשירותים קיימים.

- מתן כלים ליחידות העסקיות לניהול הממשקים מול הגופים שהם עובדים מולם.

- שיפור איכות, שלמות ואמינות המידע.

- חסכון תפעולי משמעותי ע"י קונסולידציה של פעילויות חילוף המידע  הן מהמחלקות והפרויקטים השונים בגוף ה IT  והן ממערך התפעול העסקי של הארגון.

- אפשרות בקרה, ניטור, שיפור וייעול של השירות והקשר עם הגופים השונים שיש להם ממשקים מול המשרד.

- מתן אפשרות לטיפול מהיר בבעיות ובנושאים חריגים, והיכולת למנוע חריגים בצורה פרואקטיבית.

- אכיפה מרכזית של מדיניות בנושא העברת מידע כולל אבטחת מידע. יכולת בקרה ותיקון שגויים נוחה למשתמש.

1.3 בעיות בקרה מרכזית על מערכי הממשקים במשרד.

    - תמצית הבעיות במצב הקיים

- כיום כמעט כל ממשק מנוהל כאי בפני עצמו, בגישת Point to Point, כמעט ללא כלי בקרה מובנים וניהול שגויים.

- אין שימוש חוזר ברכיבי אינטגרציה תשתיתיים ו/או בשירותים קיימים ואלו מפותחים מחדש במסגרת של כל מערכת ומערכת.

- נושא הקמת ותחזוקת הממשקים מהווה צוואר בקבוק בתהליכי אינטגרציה בארגון.

1.4	הקשר ארגוני / עסקי

    - השלכות או"ש

במסגרת מכרז זה, נדרשת הדרכה והטמעה של הפלטפורמה בקרב המשתמשים, על סוגיהם השונים ולכן יתרון יינתן לכלים שהטמעתם פשוטה.

    - תלות במערכות אחרות

מערך הממשקים שייבנה צריך לתת מענה מלא לדרישות אבטחת המידע ולהשתלב במשרד, במסגרת הרשת הארגונית, מערך השו"ב  ומרכזי המחשוב.

1.5	תכנית עבודה שנתית

מכרז זה מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף המחשוב במשרד הבריאות ובכפוף לאישור תקציבי לשנות התקציב הבאות שיאפשר את היקף הפריסה הרצוי.

1.6	ישימות ועלות /תועלת

    - סיכונים - ישימות הפרויקט

בכוונת המשרד לבחור ספק אחד בעל ידע וניסיון מוכחים בתחומים הנדרשים, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

1.7	אופק הזמן

- כאמור, הפרויקט נשוא מכרז זה, הינו פרויקט רכישת כלי לניהול ממשקים , הטמעתו הראשונית בארגון . המשרד שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם גוף נוסף לצורכי יישום הכלי.

- תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט  ותחזוקה למשך 7 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 8 תקופות נוספות של שנה בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

- יישום - מהות המוצר (S)

  - מאפיינים כללים (I)

    - כללי

כאמור, תכלית מכרז זה הינה בקשה לפלטפורמת ממשקים שתאפשר להגדיר, לפתח, לנהל ולנטר את הממשקים הפנימיים והחיצוניים של משרד הבריאות.

    - תפיסת השימוש במוצר הנדרש

פלטפורמה לניהול ממשקים שיכולה לתת את הפתרונות הבאים:

- תשתית אינטגרציה מרכזית פנים ארגונית עבור משרד הבריאות.

- תשתית אינטגרציה של משרד הבריאות מול גופים חיצוניים ובכלל זה, ארגונים במערכת הבריאות, משרד ממשלה, וארגונים עסקיים אשר מולם המשרד פועל.

- Agent אותו יוכל המשרד להציע לגורמים חיצוניים עמם יש לו ממשקים, כדי לסייע לגופים אלו לתקשר ולהחליף מידע עם המשרד בצורה קלה, אמינה, בטוחה וסטנדרטית. ה-Agent יסייע לארגונים חיצוניים למשרד, במיוחד במערכת הבריאות, להתחבר אל המשרד. חשוב להדגיש כי גם גופים שמיישמים תשתיות ממשקים אחרות (או לא מיישמים תשתית ממשקים כלל) יוכלו להעביר ולקבל ממשקים מן המשרד. השימוש ב-Agent אמור להקל על העבודה מול המשרד, לאפשר בקרה מקצה לקצה ואכיפת רגולציית אבטחת מידע בממשקים (ולכן רלוונטי במיוחד למערכת הבריאות).

- תשתית אינטגרציה לבתי חולים ממשלתיים אשר ירצו לאמץ את הטכנולוגיה עבור בית החולים.

הפלטפורמה המוצעת יכולה להתבסס על מוצר יחיד, על סוויטה של מוצרים עם מינימום פיתוחי תשתית משלימים וייעודיים על גבי המוצר/ תשתית.

להלן תרשים המציג באופן סכמאטי את אופן השימוש בטכנולוגיה שתיבחר. בכתום המרכיבים שאמורים להיות מסופקים ע"י המוצר שהוא מושא מכרז זה :

    - מילון מונחים טכניים

| # | מונח | הסבר |
| --- | --- | --- |
| 1 | ממשק | - נקודת חיבור בין שתי מערכות קצה המוגדרת על ידי: פורמט המידע העובר דרך הממשק, טכנולוגיית הקישוריות בין המערכות, אופי ההתקשרות (סינכרוני, א-סינכרוני, online, batch), תהליך עיבוד המידע (טיפול בשגויים, מיפוי, העשרה, אחסון ...) - מערכות הקצה יכולות להיות מערכות בתוך הארגון ו/או מערכות הנמצאות מחוצה לו אצל שותפים עסקיים של הארגון. |
| 2 | טרנזקציה | זרימה של מידע ספציפי דרך הממשק (בזמן מסוים, עם תוכן מסוים ומחזור חיים) |
| 3 | SLA | הגדרת פרמטרים של מדדי שירות בין הצדדים השותפים במימשק. |
| 4 | Ack (Acknowledgement) | מסר המועבר כתגובה לפניה/בקשה/ המאשר קבלת הפניה |

  - תיחום חיצוני (I)

    - משתמשים

### למערכת הנדרשת ארבעה סוגים של משתמשים:

- מנהלני המערכת (Administrators):

  - שייכים למערכות מידע של משרד הבריאות או של בית החולים (אם בית החולים החליט ליישם את המערכת פנימית).

  - אחראים על הגדרות התשתית של המערכת, הקמה ותפעול הסביבות השונות, קישור למערכות שו"ב, גיבויים וכו'.

- מפתחי ממשקים:

  - שייכים למערכות מידע של משרד הבריאות או של בית החולים (אם בית החולים החליט ליישם את המערכת לשימושיו).

  - משתמשים אלו אחראים על ניהול הגדרת השותפים והממשקים (פורמטים, שיטות התקשרות, וולידציות, מיפויים, אנשי קשר וכד').

- משתמשים עסקיים ביחידות המשרד השונות

  - משתמשים אלו מבצעים בקרות עסקיות על הממשקים שתחת אחריותם, כולל מעקב אחרי עמידה ב – SLA, חריגים ושגויים, הפקת דוחות סיכומים וכיו"ב.

- משתמשים מטעם גופים חיצוניים (שותפים עסקיים)

  - משתמשים אלו מתחברים למערכת לקבלת מידע ממודר (כל שותף רואה רק את המידע הרלוונטי אליו) לגבי הממשקים הקשורים אליהם באמצעות ממשק משתמש ייעודי.

  - כמו כן – שותפים חיצוניים (באמצעות גוף מערכות המידע) יוכלו ליישם את הממשקים למשרד הבריאות באמצעות Agent שיותקן אצלם (ראה סעיף ‎2.3.3.14).

    - מערכות משיקות

    - הפלטפורמה תאפשר לחבר מערכות בטכנולוגיות שונות, לרבות מערכות מבוססותSAP , מערכות מבוססות דיינמיקס XRM , כספת, פורטל ספקים, אתר אינטרנט, מערכת תפנית, מכשירים רפואיים (רלוונטי לבתי חולים), פיתוחים עצמאיים במגוון כלים ועוד. למען הסר ספק רשימה זו הינה לדוגמא בלבד.

    - בנוסף הפלטפורמה תידרש לעבוד מול מערכות התשתית בשימוש המשרד ובבתי חולים ממשלתיים כגון: מערכות אבטחת מידע, שו"ב, מיילים, SMS, כספות ועוד.

  - תיחום פנימי (S)

    - כללי (I)

    - פרק משנה זה מפרט את הדרישות העסקיות, הפונקציונאליות והלא-פונקציונאליות, לפלטפורמה הנידונה.

    - מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בסעיפים 2.99 ו-3.99 יכולות נוספות שיש למוצר היום או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה ושלדעתו יכולים לסייע למשרד גם בדרישות עתידיות. יתרון יינתן לנושאים שהם רלוונטיים במיוחד לממשקים בעולם הרפואי.

    - על המציע למלא את הטבלאות בפרק משנה זה. בתוך כך, עבור כל נושא בטבלה, יש לפרט בפירוט את אופן מימושו בפלטפורמה:

- P - קיים בפלטפורמה

- יודגש כי אם הנושא קיים בכלי נפרד המתממשק לפלטפורמה – יש לציין זאת. עדיפות תינתן לפתרונות שהם אינטגרטיביים ברמה גבוהה לפלטפורמה.

- C - אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות (ללא פיתוח).

- D - אפשרי באמצעות פיתוח ייעודי.

- T – תמיכה באמצעות מוצר משלים.

- N – לא נתמך.

- בטור ההסבר לאופן המימוש יש להכניס הבהרות להסברים לנושא. אם קיימת הרחבה ארוכה לנושא יש לצרף אותה כנספח.

- בכל מקרה המשרד מבקש לקבל את כל הפונקצינליות המתוארת מטה, ועל הספק יהיה להשלים פונקציונליות חסרה בפיתוח, על בסיס המוצר וכחלק בלתי נפרד ממחיר הפרויקט. המשרד יתן עדיפות לפונקציונליות הקיימת במסגרת המוצר ללא פיתוח ורואה בכך הפחתת הסיכון לפרויקט.

- מצ"ב בנספח 2.3.1 – עיקרי המפ"ל.

    - אינדקס(I)

    - כאמור, על הפלטפורמה לאפשר ניהול כלל הממשקים, החל מהגדרת השותפים, ההרשאות לכל שותף, צורת ההתקשרות, פרוטוקולי התקשורת, תזמון, פורמט הנתונים, SLA, המשך בביצוע הממשק, חשיפת השירותים או תיווכם, החזרת Ack, ניטור הממשק, חיווי ופלט ליחידות העסקיות וכלה ביכולות מעקב ובקרה דוחות וניתוח. כל זאת באמצעות הרכיבים העיקריים הבאים.

| # | פירוט בהפניה | רכיב |
| --- | --- | --- |
| 1 | ‎2.3.3.1 | ניהול שותפים - הפתרון יאפשר ניהול השותפים העסקיים באמצעות ממשק משתמש מרכזי. |
| 2 | ‎2.3.3.2 | ניהול ממשקים - המערכת תספק כלים להגדרה וניהול ממשקים |
| 3 | ‎2.3.3.3 | תבניות (Patterns) למימוש ממשקים - על המערכת לאפשר תמיכה בתבניות ממשק שונות |
| 4 | ‎2.3.3.4 | פורמטים של התכנים - על המוצר לתמוך בהעברה וולידציה של תכנים מסוגים שונים, בפורמטים מרובים וסוגי מבנים שונים של הקובץ, לרבות 7 HL,טקסט. |
| 5 | ‎2.3.3.5 | מיפוי, המרות וטרנספורמציה |
| 6 | ‎2.3.3.6 | מודלים של נתונים (סכמות) ווולידציות |
| 7 | ‎2.3.3.7 | ניהול טבלאות תרגום/קודים - הפתרון יתמוך בהשלמת פרטי מידע מטבלאות תרגום, המרה של תוכן (למשל קודים) ע"פ טבלאות המרה |
| 8 | ‎2.3.3.8 | תמיכה מובנית בפורמטים, פרוטוקולים, טרמינולוגיה רפואית ובתקנים רפואיים |
| 9 | ‎2.3.3.9 | ניהול צרופות של ממשקים |
| 10 | ‎2.3.3.10 | טיפול בשגויים - על הפתרון לאפשר הגדרה ויישום של לוגיקה לטיפול בשגויים, איתור השגויים והצפתם למשתמשים הרלוונטיים |
| 11 | ‎2.3.3.11 | ניהול SLA |
| 12 | ‎2.3.3.12 | קישוריות - יש לפרט באיזה פרוטוקולים לשיחה ובאיזה טכנולוגיות לקישורים הפתרון תומך, לרבות תמיכה ב- MLLP , XDS.B IHE ו- DICOM . |
| 13 | ‎2.3.3.13 | התראות |
| 14 | ‎2.3.3.14 | Agent |
| 15 | ‎2.3.3.15 | רישום, תיעוד ובקרה (LOGGING AND AUDITING) |
| 16 | ‎2.3.3.16 | ממשקי ניהול (מסכים) |
| 17 | ‎2.3.3.17 | דוחות |
| 18 | ‎2.3.3.18 | תמיכה בעברית ובריבוי שפות |
| 19 | ‎2.4 | ממשק משתמש (s) |
| 20 | ‎2.5 | אבטחת מידע (S) |

    - דרישות פונקציונאליות מתשתית הממשקים (S)

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* |  | הסבר לאופן המימוש |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ניהול שותפים - הפתרון יאפשר ניהול השותפים העסקיים באמצעות ממשק משתמש מרכזי. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | הגדרה ועדכון של שותף חיצוני (M) | ממשק משתמש להגדרה ולעדכון שותף חיצוני |  |  |  |  |
| 2 | הגדרת אנשי קשר לשותף | פרטי אנשי אצל השותף כולל פרטים ליצירת תקשורת איתם (לצורך העברת התראות, יתכן שימוש במערך הזדהות של המשרד לצורך בניית איש הקשר על מנת להעביר לו הודעות המערכת. |  |  |  |  |
| 3 | הגדרת פורמטים רלבנטיים לשותף | מתוך הפורמטים המוגדרים במערכת |  |  |  |  |
| 4 | הגדרת דרכי התקשרות עם השותף | טכנולוגיות קישוריות רלבנטיות לשותף |  |  |  |  |
| - ניהול ממשקים - המערכת תספק כלים להגדרה וניהול ממשקים |  |  |  |  |  |  |
| 1 | יצירה, עדכון ומחיקה של ממשק (M) | יכולת להגדיר, לעדכן ולמחוק ממשקים, לרבות הגדרת הנושאים הבאים: - נקודות הקצה של הממשק - פורמט המידע העובר (מתוך רשימת הפורמטים המוגדרת במערכת) - הוולידציות הנדרשות להפעלה על המידע - אופן הטיפול בשגויים - ההמרות הנדרשות לביצוע על המידע (מתוך כלל ההמרות השמורות במערכת), - מניפולציות נוספות על המידע אם נדרש - שיטת קישוריות (File, Message, WS, etc.) |  |  |  |  |
| 2 | ניהול סטאטוס של ממשק | פעיל / לא פעיל, בכלל וברמת שותף |  |  |  |  |
| 3 | תמיכה במתן Ack בערוצים השונים | המערכת תאפשר להגדיר שליחת הודעת תגובה לשולח הפניה בהתאם להגעת הפניה למערכת. ניתן יהיה להגדיר Ack ברמת ממשק ומשתמש ולהגדיר באיזה ערוץ להעביר אותו וכמו כן דרך ההעברה – כדוגמת מייל , הודעה. |  |  |  |  |
| 4 | הגדרת כיוון הממשק בין השותפים |  |  |  |  |  |
| 5 | יכולות שימוש חוזר בממשקים | אפשרות לשימוש חוזר בממשקים עבור שותפים שונים |  |  |  |  |
| 6 | תמיכה בניסיונות שליחה חוזרים |  |  |  |  |  |
| 7 | תמיכה בהגדרת מס' הניסיונות החוזרים |  |  |  |  |  |
| 8 | התראות בכישלון שליחה |  |  |  |  |  |
| - תבניות (Patterns) למימוש ממשקים - על המערכת לאפשר תמיכה בתבניות ממשק שונות |  |  |  |  |  |  |
| 1 | אצווה (Batch) (M) |  |  |  |  |  |
| 2 | מקוון (Online) (M) |  |  |  |  |  |
| 3 | Request/Response(M) |  |  |  |  |  |
| 4 | תהליכים סינכרוניים (M) |  |  |  |  |  |
| 5 | תהליכים א-סינכרוניים (M) |  |  |  |  |  |
| 6 | תהליכים מתוזמנים - Time Driven (M) |  |  |  |  |  |
| 7 | תהליכים מונחי אירועים - Event Driven | אילו אירועים מובנים נתמכים (למשל הגעת קובץ), האם ניתן להוסיף אירועים וכיצד |  |  |  |  |
| 8 | Publish/Subscribe | תמיכה במנגנון הפצה של מסרים ממקור מסוים ליעדים שונים שנרשמו כמנויים. |  |  |  |  |
| 9 | Long Running Integration | ניהול של תהליך אינטגרציה המתמשך על פני זמן ושעבורו יש לשמור על סטטוס התהליך, קישור כל השלבים בתהליך, הטרנזקציות וחילופי המידע בקונטקסט אחד |  |  |  |  |
| - פורמטים של התכנים - על המוצר לתמוך בהעברה וולידציה של תכנים מסוגים שונים, בפורמטים מרובים וסוגי מבנים שונים של הקובץ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XML (M) |  |  |  |  |  |
| 2 | fixed length (M) |  |  |  |  |  |
| 3 | delimited |  |  |  |  |  |
| 4 | JSON |  |  |  |  |  |
| 5 | Excel |  |  |  |  |  |
| 6 | קבצים בינאריים |  |  |  |  |  |
| 7 | אחר. יש לפרט. |  |  |  |  |  |
| - מיפוי, המרות וטרנספורמציה ### על הפתרון לאפשר יכולות מניפולציה על הנתונים שעוברים בממשקים, בכמה רמות: - פורמט: יכולת לקבל ממשק בפורמט מסוים ולהעבירו בפורמט אחר - פרוטוקול: יכולת לקבל ממשק בפרוטוקול מסוים ולהעבירו בפרוטוקול אחר |  |  |  |  |  |  |
| 1 | כלים גרפיים להגדרת המיפויים |  |  |  |  |  |
| 2 | שימוש חוזר במיפויים שהוגדרו |  |  |  |  |  |
| 3 | השמטת שדות, שינוי סדר השדות (M) |  |  |  |  |  |
| 4 | יכולת להשלמת והמרת נתונים ממערכות משיקות | לדוגמא אל מול שרת טרמינולוגיה או מול EDM |  |  |  |  |
| 5 | המרת ערכים ע"פ טבלאות המרה (M) | שימוש בטבלאות המרה פנימיות וטבלאות חיצוניות של המשרד. יכולת לבצע מניפולציות על התוכן בעת ההמרה בהתאם לתנאים מורכבים. למשל, אם בשדה מסוים יש ערך מסוים, וגם בשדה אחר יש ערך שערכו בין שני מספרים נתונים, אזי צריך לחבר בין שני שדות ולייצר שדה חדש. |  |  |  |  |
| 6 | המרות מובנות שקשורות למגזר הבריאות, פרט | האם יש במערכת פונקציונליות קיימת שקשורה לפורמטים, סטנדרטים, נהלים וכיו'ב הקשורים למשרד הבריאות לדוגמא מיפוי טרמינולוגיה רפואית כמו: SNOMED, ICD10/9.) |  |  |  |  |
|  | ניתוב מסר ע"פ לוגיקה | נדרשת אפשרות ניתוב של המסרים בהתאם לפרטי תוכן במסר עצמו. למשל , קבלת קובץ ממשל זמיו , ובהתאם לשם הקופה המופיע בשדה מסוים או בשם הקובץ, ניתוב לכספת של אותה הקופה. |  |  |  |  |
| 7 | הרחבה של הפונקציונליות המובנית במערכת | מהן יכולות ההרחבה של חוקי המיפוי הקיימים (כתיבה והפעלה של קוד חיצוני, מהן שפות הפיתוח הנתמכות, הפעלת שירותים חיצוניים, התממשקות למערכות חיצוניות לרבות כלי טרמינולוגיה רפואית) |  |  |  |  |
| 8 | המרות אחרות, יש לפרט |  |  |  |  |  |
| - מודלים של נתונים (סכמות) ווולידציות ### על המערכת לאפשר ניהול סכמות לנתונים המועברים ולאפשר וולידציות להתאמה בין הנתונים למודל הנתונים. מודלי הנתונים יתמכו בפורמטים שונים כמפורט להלן. המערכת תאפשר לנהל סכמות במוצר ע"י הגדרה במסך מובנה ו/או לייבא סכמות מפורמטים מוכרים כגון XSD. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | הגדרת סכמות מובנית במוצר | כלים ליצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של סכמות עם שדות וחוקיות על השדות (סוג שדה, אורך, טווח ערכים) |  |  |  |  |
| 2 | יכולת יצוא של סכמות ומבנים שהוגדרו במערכת | למשל: XSD, WSDL, ועוד |  |  |  |  |
| 3 | ייבוא XSD |  |  |  |  |  |
| 4 | ייבוא DTD |  |  |  |  |  |
| 5 | ייבוא WSDL |  |  |  |  |  |
| 6 | Non XML Validation | יכולת בניית סכמה וולידציה לפורמטים שאינם XML |  |  |  |  |
| 7 | תמיכה בולידציות מקובלות | כמו ולידציית תאריכים. כגון: תאריך אחרון > תאריך ראשון |  |  |  |  |
| 8 | בדיקת וולידציה של מבנה XML | מול XML Schema, כולל constraints ו-data patterns |  |  |  |  |
| 9 | בדיקת מבנה ASCII אל מול סכמות שהוגדרו |  |  |  |  |  |
| 10 | בדיקות ברמת שדה (M) | שדות נדרשים, תלות בין שדות, ערכים מותרים/אסורים לשדה, תווים מותרים/אסורים לשדה, טווחים מותרים לערכים בשדה |  |  |  |  |
| 11 | וולידציות המוגדרות ע"י חוקים חיצוניים | בכלים הקיימים בתוך הפתרון או בהפעלת קוד/שירות חיצוני |  |  |  |  |
| 12 | הצפת שגויים | הצפת שגויים בהתאם לבדיקת עמידה בוולידציות |  |  |  |  |
| 13 | אחר | נא לפרט יכולות נוספות |  |  |  |  |
| - ניהול טבלאות תרגום/קודים - הפתרון יתמוך בהשלמת פרטי מידע מטבלאות תרגום, המרה של תוכן (למשל קודים) ע"פ טבלאות המרה |  |  |  |  |  |  |
| 1 | בנית טבלאות קוד פנימיות |  |  |  |  |  |
| 2 | חיבור לטבלאות קוד מבוססות MSSQL\ORACLE |  |  |  |  |  |
| 3 | יבוא מטבלאות תרגום מבוססות MSSQL\ORACLE |  |  |  |  |  |
| 4 | ייבוא הגדרות קודים מ XML |  |  |  |  |  |
| 5 | ייבוא מפורמט אחר |  |  |  |  |  |
| 6 | תרגום מבוסס טרמינולוגיה רפואית | תרגום מידע על פי סוגים שונים של טרמינולוגיות רפואיות כמו SNOMED, ICD10 |  |  |  |  |
| - תמיכה מובנית בפורמטים, פרוטוקולים, טרמינולוגיה רפואית ובתקנים רפואיים |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HL7 (M) |  |  |  |  |  |
| 2 | HIPPA (M) |  |  |  |  |  |
| 3 | ICD9/ICD10 |  |  |  |  |  |
| 4 | SNOMED |  |  |  |  |  |
| 5 | DICOM |  |  |  |  |  |
| 6 | ASTM |  |  |  |  |  |
| 7 | IHE |  |  |  |  |  |
| 8 | אחר, פרט |  |  |  |  |  |
| - ניהול צרופות של ממשקים |  |  |  |  |  |  |
| 1 | יכולת פיצול ואיחוד צרופות תחת תיק של קבצים שמגיע במסר אחד |  |  |  |  |  |
| 2 | קישור בין צרופה לרשומה ע"פ נתונים מועברים |  |  |  |  |  |
| 3 | יכולת לבדוק אם כל הקבצים הגיעו |  |  |  |  |  |
| 4 | יכולת לבדוק שכל הקבצים שהגיעו תקינים |  |  |  |  |  |
| - טיפול בשגויים - על הפתרון לאפשר הגדרה ויישום של לוגיקה לטיפול בשגויים, איתור השגויים והצפתם למשתמשים הרלוונטיים |  |  |  |  |  |  |
| 1 | איתור והצפת שגויים בהתאם לוואלידציות ולחוקים עסקיים | יכולת בדיקת רשומה בודדת בקובץ המכיל רשומות מרובות הצפת שגויים למשתמשים רלוונטיים תוך הפרדה בין סוגי השגויים (טכניים למול עסקיים). כמו כן נדרשת שליחת דוח שגויים לגורם ששלח את המימשק |  |  |  |  |
| 2 | ניהול שגויים | ניהול סוגי שגיאות – עסקיות למול טכניות ניהול רמות שגויים – רמת רשומה למול רמת קובץ |  |  |  |  |
| 3 | לוגיקת טיפול בשגויים | אפשרויות מימוש לוגיקות טיפול בשגויים שונות מהכשלה ברמת קובץ ועד לפיצול וטיפול נפרד ברשומות תקינות למול רשומות שגויות אופן התמיכה לטיפול בקובץ המכיל רשומות תקינות ורשומות שגויות |  |  |  |  |
| 4 | מעקב אחר תיקוני שגויים | ניהול מעקב אחר טיפול בשגויים והעלאת התראות בהתאם זיהוי טרנזקציות מתקנות |  |  |  |  |
| 5 | ניהול Ack עבור שגויים | החזרת Ack כאשר המסר שגוי אפשרות הגדרת מסר ה Ack עם פרמטרים |  |  |  |  |
| 6 | השפעת שגויים על עמידה ב-SLA | תמיכה במימוש לוגיקה עסקית לחישוב SLA תוך התחשבות בסטאטוס התקינות של הרשומה/ הקובץ (האם מידע שמגיע שגוי נחשב כמידע שהגיע בזמן?) |  |  |  |  |
| - ניהול SLA ### על המערכת לאפשר ניהול של SLA הכולל מעקב והתראות על אי עמידה ב SLA, הספק יפרט מהם המנגנונים להגדרת חוזי שירות בין השותפים השונים והמשרד. ולמעקב אחר עמידה / אי עמידה בחוזים אלו |  |  |  |  |  |  |
| 1 | הגדרת SLA ברמת ממשק ושותף | הגדרת חוזה השירות מול השותף הכולל הגדרת זמנים לתגובה מול השותף, כמויות קבועות שמצופה לקבל/לשלוח וכו' בנוסף, יש לתמוך ביכולת להגדיר חוזה ברמת שותף וממשק כך שלמשל לאותו ממשק יהיו חוזים שונים מול שותפים שונים וזאת מבלי לפתח פעמיים את הממשק |  |  |  |  |
| 2 | הגדרת זמן מקסימאלי לתשובה | בממשקים הכוללים תשובה |  |  |  |  |
|  | הגדרת זמנים קבועים לקבלת/שליחת מידע דרך ממשק | למשל-פעם ביום/חודש/רבעון צריך להתקבל מידע X משותף Y דרך ממשק Z. המערכת תדע להתריע על מידע שלא הגיע. יש לתאר מהם תהליכי הבקרה על עבודת המימשקים. למשל, להגדיר את תדירות המימשק הצפויה ולוודא שהתקבל מימשק בתדירות זו – שעתית / יומית / שבועית / חודשית / רבעונית. בנוסף ובנפרד, אפשרות להגדיר טווח להיקף רשומות צפוי ולהתריע אם הועבר מימשק אך היקפו היה מוגבל ביחס למצופה. |  |  |  |  |
| 3 | הגדרת זמן התראה לסיכון אי עמידה ב–SLA | היכולת להגדיר זמני התראה לפני החריגה בפועל |  |  |  |  |
| 4 | הגדרת התראות עבור חריגה מ – SLA | היכולת להוצאת התראה לגורמים שונים, ע"פ אופי ההתראה, ובאמצעים שונים (מייל, SMS) |  |  |  |  |
| 5 | יכולות תחקור ומעקב של עמידה ב-SLA | כולל הפקת דוחות סיכומיים לגבי עמידה ב - SLA של הארגון והשותפים |  |  |  |  |
| - קישוריות - יש לפרט באיזה פרוטוקולים לשיחה ובאיזה טכנולוגיות לקישורים הפתרון תומך |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SOAP |  |  |  |  |  |
| 2 | REST |  |  |  |  |  |
| 3 | Cyber Arc Vault |  |  |  |  |  |
| 4 | File System |  |  |  |  |  |
| 5 | SFTP |  |  |  |  |  |
| 6 | MQ |  |  |  |  |  |
| 7 | FTP/S |  |  |  |  |  |
| 8 | HTTP/S |  |  |  |  |  |
| 9 | WCF |  |  |  |  |  |
| 10 | DB |  |  |  |  |  |
| 11 | Web Services |  |  |  |  |  |
| 12 | EXE Execution |  |  |  |  |  |
| 13 | Microsoft dynamics CRM |  |  |  |  |  |
| 14 | SAP |  |  |  |  |  |
| 15 | COM/CCOM+ |  |  |  |  |  |
| 16 | מתאמים (Adapters) | מתאמים למערכות עסקיות וטכנולוגיות נוספות |  |  |  |  |
| 17 | תשתית להרחבת הקישוריות הקיימת | פיתוח אדפטרים חדשים למשל |  |  |  |  |
| 18 | אחר. יש לפרט. |  |  |  |  |  |
| - התראות |  |  |  |  |  |  |
| 1 | מנגנון להגדרת התראות תלויות אירועים | היכולת להגדיר התראות עבור אירועים מוגדרים מראש, כולל הגדרת אירועים חדשים |  |  |  |  |
| 2 | יכולת שליחת התראות על אירועים חריגים למערכות שו"ב מרכזיות ויעדים אחרים | איזה אפשרויות מספק המערכת להצפת אירועים למערכות חיצוניות |  |  |  |  |
| 3 | תמיכה ב SMS |  |  |  |  |  |
| 4 | תמיכה ב Email |  |  |  |  |  |
| 5 | הגדרות קבוצות יעד להתראות | מחלקה, גורמים בארגון וכו', כולל מספר יעדים לאותה התראה |  |  |  |  |
| 6 | אפשרות להגדרת היעד להתראות פר ממשק |  |  |  |  |  |
| - Agent ### מטרת ה – Agent היא להקל על גופים שיש להם ממשקים מול משרד הבריאות להעביר מידע דרך ממשקים אלו בצורה קלה יותר, אמינה יותר ובטוחה יותר. ה – Agent יספק פונקציונליות בסיסית שהיא נגזרת של הפתרון המלא. ### ה – Agent צריך לתת את הפונקציונליות הנדרשת במשאבים מינימליים (משאבי מחשוב, תפעול, הטמעה).ה ### ה-Agent צריך לאפשר ניטור מקצה לקצה, וליישם הנחיות אבטחת מידע ורגולציה (רלוונטי במיוחד לממשקים בעולם הרפואי) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | פתרון ליישום Agent אצל שותפים של משרד הבריאות (M) | נא לתאר כיצד הספק ייתן מענה ל-Agent האם הפתרון עבור ה – Agent הוא חלק מהפלטפורמה המוצעת ? |  |  |  |  |
| 2 | קישוריות | באיזה טכנולוגיות קישוריות תומך ה - Agent |  |  |  |  |
| 3 | אנונימיזציה למידע | היכולת למסך שדות מזהים (על פי הגדרה) במידע לפני שהוא יוצא מהארגון. בנוסף – יכולת לבצע טרנספורמציות על המידע בצד השולח בהתאם להגדרות שנמצאות ברמת השרת המרכזי. לדוגמא – המרת שם יישוב לרשימת ישובים אחרת. וכן יכולת להתחבר לאמצעי אנונימיזציה צד שלישי כדוגמת טוקנים וחומרות ייעודיות |  |  |  |  |
| 4 | וולידציות | וולידציה ברמה בסיסית על המידע לפני שליחתו (התאמה למבנה מוגדר עם חוקים כמו שדות חובה וכיו"ב) |  |  |  |  |
| 5 | ניטור מקצה לקצה | יכולת ניטור ואפשרות לתת תמונה מלאה של טרנזאקציה מקצה לקצה יש לפרט מה יכולת המוצר לנהל תהליך העברה מתמשך עם מספר תחנות . |  |  |  |  |
| - רישום, תיעוד ובקרה (LOGGING AND AUDITING) המציע יפרט אילו אירועים ופעולות מתועדים (ברמת הפעולה/אירוע והמידע הנשמר), מהי רמת הגמישות בקביעת תצורת מנגנוני התיעוד (סינון מבוסס רמת פירוט, סינון מבוסס פעולות, מבוסס שותף וכולי), ומה תמיכת המנגנונים בתיעוד פעולות/אירועים חדשים (שונים מהתצורה הבסיסית) ואת הנדרש לצורך תמיכה באירוע חדש |  |  |  |  |  |  |
| 1 | שמירה ותיעוד של כל פעולה או אירוע במערכת (M) | בפעולות ואירועים הכוונה גם לאירועים הקשורים בהפעלה וריצה של הממשקים וגם לאירועים הקשורים בתפעול, אדמיניסטרציה וקונפיגורציה של המערכת ורכיביה. יש לציין אילו פרמטרים נשמרים בתיעוד (משתמש, זמן, פעולה, אחר...) |  |  |  |  |
| 2 | צפייה בתיעוד בכלים גראפיים | היכולת לצפות ברישומי המערכת באמצעות ממשק משתמש ולא בקובץ |  |  |  |  |
| 3 | חיפוש בתיעוד | יכולת לחפש ולחתוך את התצוגה של התיעוד לפי פרמטרים שונים |  |  |  |  |
| 5 | גמישות ואפשרויות הרחבה של מנגנוני התיעוד (יש לפרט) | האם ניתן להרחיב את מנגנון התיעוד, להוסיף רכיבים שהמערכת תתעד? באיזה אופן? |  |  |  |  |
| 6 | מנגנונים לתמיכה במניעת הכחשה Non Repudiation | מה מספקת המערכת לצורך מניעת הכחשה (למשל: ארכוב מסמכי מקור, חתימות דיגיטליות, ..) |  |  |  |  |
| - ממשקי ניהול (מסכים) ממשקי המשתמש יתאימו למשתמשים השונים של המערכת, כפי שהוגדרו בסעיף 2.2.1. ממשק המשתמש יהיה פשוט ככל האפשר לתפעול, ניהול הגדרות התצורה ייתמכו ע"י מסכי ניהול ייעודיים ללא צורך בידע בכתיבת קודים, הפתרון יתמוך במסכי ניהול לגורמים שונים (תפעול, צוות אינטגרציה, תשתיות, יחידה עסקית), על המסכים לתמוך בטיפול והתראות ושגויים ללא צורך שוטף בקריאת קבצי לוג, ממשק המשתמש יהיה מבוסס על טכנולוגיות וסטנדרטיים מתקדמים ומקובלים (ראה גם סעיף 2.4) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ממשק למנהלני המערכת Administrator (M) | ממשק להגדרות התשתית של המערכת, הקמה ותפעול הסביבות השונות, קישור למערכות שו"ב, גיבויים וכו' לרבות יכולת לעצור, לבטל, להמשיך, להריץ מחדש, תהליכים מתוך ממשק הניהול |  |  |  |  |
| 2 | ממשק למפתחי ממשקים (M) | סביבה לפיתוח והגדרה של ממשלים לרבות ניהול הגדרת השותפים והממשקים (פורמטים, שיטות התקשרות, ולידציות, מיפויים, אנשי קשר וכד') ממשקים גראפיים להגדרת רכיבי האינטגרציה השונים |  |  |  |  |
| 3 | ממשק למשתמשים עסקיים ביחידות המשרד השונות או לפחות יכולת לפתח ממשק מעין זה (M) | ממשק לבקרות עסקיות על הממשקים שתחת אחריותם, כולל מעקב אחרי עמידה ב – SLA, חריגים ושגויים, הפקת דוחות סיכומיים וכיוב' |  |  |  |  |
| 4 | ממשק ניהולי לשותפים או לפחות יכולת לפתח ממשק מעין זה (M) | משתמשים אלו מתחברים למערכת לקבלת מידע ממודר (כל שותף רואה רק את המידע הרלוונטי אליו) על לגבי הממשקים הקשורים אליהם באמצעות ממשק משתמש ייעודי מאפשר לשותפים לקבל חיווי באמצעות ממשק web על התהליכים שקשורים בהם (כפוף כמובן למנגנון הרשאות והזדהות) |  |  |  |  |
| 5 | Dashboards | להצגת התראות שגויים וחריגים ו SLA |  |  |  |  |
| 6 | חיפוש ואחזור מידע על ממשקים | ממשק יעיל ואפקטיבי לחיפוש ותחקור ממשקים המנוהלים במערכת ניהול פעולות גורפות ברשימת תוצאות החיפוש. פעולות כגון: עריכה, מחיקה, הדפסה, שליחה באמצעות דואר אלקטרוני. |  |  |  |  |
| - דוחות |  |  |  |  |  |  |
| 1 | הפקת דוחות מובנים | כגון: - כמה תהליכים אירעו בטווח תאריכים נתון - קיבוצים וחיתוכים לפי ממשק - קיבוצים וחיתוכים לפי סטאטוס (הצלחה\כישלון), מס' הצלחות\כישלונות לממשק - חיתוך וניתוח לפי פרמטרים שונים: אחוז הנכשלים לממשק, אחוז הנכשלים פר נקודת קצה (שותף קצה או מערכת) - קיבוצים וחיתוכים לפי שותף - דוחות עמידה ב SLA. חיתוך עמידה ב- SLA לפי: שותף, ממשק, לקראת חריגה |  |  |  |  |
| 2 | הפקת דוחות של קובצי לוגים |  |  |  |  |  |
| 3 | בניה והפקה של דוחות ייעודיים |  |  |  |  |  |
| 4 | מחולל דוחות להפקת דוחות אד-הוק |  |  |  |  |  |
| 5 | ניהול היפר קישור בדוח אשר מפנה למידע רלוונטי במערכת בתוך ממשק הניהול |  |  |  |  |  |
| 6 | יכולת הצגת לוחות מחוונים ניהוליים ו- Analytics |  |  |  |  |  |
| 7 | יכולת סינון, מיון, שליחה של דוח המופק במערכת כגון סינון לפי יחידות עסקיות |  |  |  |  |  |
| 8 | אפשרות חיבור לכלי BI ולמחוללי דוחות (יש לפרט) | Reporting Services , Business Objects או כל כלי אחר |  |  |  |  |
| 9 | ייצוא ל Excel |  |  |  |  |  |
| 10 | הפקה והפצה אוטומטית של דוחות |  |  |  |  |  |
| - תמיכה בעברית ובריבוי שפות |  |  |  |  |  |  |
| 1 | תמיכה בשמות קבצים בעברית |  |  |  |  |  |
| 2 | טיפול בתכנים בעברית (M) | היכולת לקלוט ולנתח קבצים / מסרים המכילים מידע בעברית ו/או מידע שיש בו גם אנגלית וגם עברית ותווים אחרים (encoding 862,Win-1255 ו (Unicode כולל היכולת להגדיר וולידציות, חוקים ובדיקות על שדות עם תוכן בעברית ויכולת לטפל בשדות עם תוכן בעברית בתוך המיפוי |  |  |  |  |
| 3 | תמיכה בריבוי שפות בתכנים | היכולת לקלוט ולנתח קבצים / מסרים המכילים מידע בכמה שפות. כולל יכולת להגדיר וולידציות, חוקים ובדיקות על שדות עם תוכן מרובה שפות ויכולת לטפל בשדות עם תוכן מרובה שפות בתוך המיפוי |  |  |  |  |
| 4 | שפת הממשק למנהל מערכת ולמפתח ממשקים | שפת הממשק באנגלית |  |  |  |  |
| 5 | שפת ממשק לשותף עסקי ולמשתמשים עסקיים במשרד (M) | בעברית או לפחות עם יכולת לפתח או להתאים לעברית |  |  |  |  |

למען הסר ספק, המשרד מעונין בקבלת פרויקט מהספק הכולל את כל הפונקציונליות שתוארה מעלה ועל הספק יהיה להשלים פונקציונליות נדרשת ע"י פיתוח במסגרת המוצר המוצע.

כל זאת במסגרת הפרויקט המוצע. לא תשולם תמורה נוספת כדי להשלים את הדרישות שפורטו מעלה.

  - ממשק משתמש (s)

    - הנדסת אנוש

- על המוצר לתמוך בהנדסת אנוש גבוהה, ובתוך כך עליו:

- לאפשר תפעול פשוט ואינטואיטיבי.

- לאפשר ניווט מהיר וקל בין מסכים.

- לשמור על אחידות בעיצוב המסכים, כגון במיקום סרגלי הכלים.

- לתמוך בעבודה עם ריבוי אובייקטים, כך שתתאפשר ביצוע פעולה ביותר מרשומה אחת במקביל.

- לאפשר עזרה באמצעות כפתור "עזרה" ו/או באמצעות Tool Tip.

- לאפשר שימוש בלחצני פעולה, רק אם פעולתם אמורה להיות אפשרית.

- לאפשר חיווי ברור על שדות חובה בהתאם לקונבנציה המקובלת: * (כוכבית בצבע אדום).

- לאפשר מקשי קיצור במקלדת עבור הפעלת פונקציות שכיחות.

- כנגזרת של סעיף זה, על המציע לפרט בהצעתו את ההיבטים הבאים:

- ממשק המשתמש יהיה מבוסס על טכנולוגיות וסטנדרטיים מתקדמים ומקובלים. נא לפרט.

- דוגמאות של המסכים העיקריים.

- תיאור יכולת התאמה אישית על ידי משתמש.

יתרון יינתן לממשק משתמש אשר שומר אחידות ברמת סוג משתמש (כל סוג משתמש עובד בממשק משתמש אחד ורצוי בתוך מוצר אחד.

יתרון יינתן לפשטות הממשק ולקלות השימוש בו.

  - אבטחת מידע (S)

    - כללי (I)

דרישות אבטחת המידע במערכת מתבססים על תקן ISO 27799 - תקן בינלאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות, שפורסם בסוף 2010 על ידי ארגון התקינה הבינלאומי - ISO. התקן מתבסס על התקן הכללי לאבטחת מידע ISO 27001, ומטרתו לתת כלים בידי ארגונים רפואיים, לצורך הגנה על מידע רפואי אישי, שברשותם.

המציע מתבקש לפרט את הפתרון בהקשר של אבטחת מידע בהתאם לנוהל פיתוח מאובטח של מב"ר המצורף כנספח ד'. כמו"כ המציע יפרט את מנגנוני ההצפנה הנתמכים, והאם הפתרון מאפשר להגדיר פר ממשק ושותף אם יש להצפין את המידע ובאיזה תקן הוא יוצפן.

עבור ממשקים שיש להם משמעות משפטית, יש להתייחס גם למנגנוני מניעת התכחשות.

    - דרישות אבטחת מידע מהכלי

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - דרישות אבטחה כלליות |  |  |  |  |
| 1 | עמידה בתקן ISO 27799 (M) | ראה סעיף כללי הנ"ל |  |  |
| 2 | תמיכה בעבודה בחיבור מאובטח מרחוק על בסיס SSL/VPN (M) |  |  |  |
| 3 | הצפנת המסרים העוברים במערכת ויכולת עבודה עם מסרים מוצפנים |  |  |  |
| 4 | הצפנת שדות במסר בזמן העברתם |  |  |  |
|  | יכולת הפעלת FW על הקבצים המתקבלים |  |  |  |
| 5 | תמיכה בהצפנה סימטרית וא-סימטרית |  |  |  |
| 6 | אנונימיזציה של שדות מזהים | היכולת "למסך" שדות מזהים בתוך פריט מידע לפני שליחתו. יש לפרט את המנגנון |  |  |
| 7 | הגדרת יכולות אבטחת מידע ברמת ממשק ו/או שותף |  |  |  |
| 8 | impersonation | יכולת גישה למשאב (למשל קריאה של קובץ ברשת) בקונטקסט של משתמש אפליקטיבי מוגדר מראש |  |  |
| 9 | ניטור ואיתור ניסיונות תקיפה והתראות על חריגים |  |  |  |
| 10 | פירוט הפתרון בהקשר של נספח ד' |  |  |  |
| 11 | אחר, אנא פרט |  |  |  |
| - ניהול הרשאות והזדהות |  |  |  |  |
| 1 | הזדהות לפי שם משתמש וסיסמא | כל ממשקי המערכת והכלים שלה יחייבו הזדהות לפי שם משתמש וסיסמא |  |  |
| 2 | ניהול משתמשים | יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של משתמש |  |  |
| 3 | ניהול הרשאות פר משתמש |  |  |  |
| 4 | ניהול תפקידים (Roles) למשתמשים | - שיוך תפקידים למשתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד משתמש. - ניהול הרשאות המשתמש פר ממשק |  |  |
| 5 | ניהול קבוצות משתמשים | - שיוך משתמשים לקבוצות משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר קבוצת משתמשים. - שיוך תפקידים לקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד וקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות הקבוצה פר ממשק וסוג ממשק |  |  |
| 6 | ניהול הרשאות CRUD פר שותף ו/או פר ממשק |  |  |  |
| 7 | יכולת SSO מול Active Directory | אפשרות ניהול המשתמשים וההרשאות עם משתמשים וקבוצות שהוגדרו ב Active Directory |  |  |
| 8 | תמיכה בקישור מול מערכות IDM (ניהול זהויות) |  |  |  |
|  | יכולת בקרת אבטחת מידע | כדוגמת SIEM SOC |  |  |
| 9 | תמיכה בהזדהות חזקה | באמצעות כרטיס חכם / טוקן – כולל אפשרות לחתימה / אישור בתוך תהליך עבודה במערכת |  |  |

- טכנולוגיה ותשתית (S)

  - ארכיטקטורה – הבהקים (S)

    - במסגרת פרק זה, על המציע לתאר את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע לאמץ, כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, והניתנות ליישום  על ידו עבור דרישות ניהול הממשקים הנדונה במכרז זה.  
למשרד הבריאות סביבה טכנולוגית מורכבת הכוללת סביבות בעלות רמות סיווג אבטחה שונות שאינן בהכרח מקושרות ביניהן. הטמעת מוצרים בסביבה זו מהווה אתגר שיש לקחתו בחשבון. במסגרת כנס הספקים למכרז זה יציג המשרד את הסביבה ואת האתגרים שיעמדו בפני ספק המוצר בבואו ליישם המוצר במשרד. הספק נדרש להתייחס במענה לארכיטקטורה בה הוא מציע לממש את הפתרון במשרד באופן מפורט , בהתבסס על האתגרים שהוצגו בכנס ושיבטיח כי הגורמים המקצועיים במשרד יוכלו להבין מה דורש הספק והאם ניתן לבצע זו בסביבת המשרד.

    - ארכיטקטורת הפתרון תנוהל במודל On Premise:

- עבור משרד הבריאות, הן אינטגרציה פנים ארגונית והן אינטגרציה בחצר הלקוח, בחוות השרתים המרכזית של משרד הבריאות

- עבור ה-Agents – בחצר השותף לממשקים שירצה ליישם את ה-Agent.

- עבור בתי החולים הממשלתיים אשר יישמו את הפתרון כתשתית אינטגרציה לבתי החולים– בחצר בית החולים .

    - יש לפרט ארכיטקטורה פיזית, כולל התייחסות לנושאים של High Availability, ו – DR

    - יש לפרט שיטות נתמכות לניהול עומסים

    - יש לפרט יכולות הפעלה מרחוק

    - אם הפתרון מתבסס על יותר ממוצר אחד – הספק יפרט את האינטגרציה בין המוצרים השונים המרכיבים את הפתרון

    - ארכיטקטורת הפתרון תנוהל תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע, כמפורט בסעיף 2.19.

  - חומרה, זמינות וגיבויים (S)

    - רכיבי החומרה הנדרשים ל:

      - יישום הפלטפורמה במשרד הבריאות לאינטגרציה פנימית וחיצונית, כולל זמינות ושרידות

      - יישום Agent בארגון שמבקש ליישם אותו, כולל זמינות ושרידות

      - ייישום הפלטפורמה בבית חולים, לאינטגרציה פנימית וחיצונית של בית החולים, כולל זמינות ושרידות

      - בנוסף לכך, על המציע לפרט בהצעתו את דרישות הפלטפורמה עבור ניהול סביבת פיתוח וסביבת בדיקות, בנוסף לסביבת הייצור. בתוך כך, יובהר כי על סביבת הבדיקות לשמש גם כסביבת הדרכה במסגרת תהליך ההדרכה וההטמעה.

    - הבטחת שרידות וביצועים אופטימאליים, עם זמינות של 99 %. במסגרת זו, על המציע לפרט אודות:

      - אופן המימוש להבטחת זמינות גבוהה של הפלטפורמה

      - זמני התאוששות צפויים בכל רכיב (Uptime)

      - פרק זמן בין נפילה ועליה חזרה

      - השבתות לצורך שדרוג המערכת

      - יתירות ((Redundancy של רכיבי הפלטפורמה.

    - תכנית גיבויים המתייחסת לכל הרכיבים אותם יש לגבות. כמו"כ לפרט את אפשרויות השחזור.

    - על המציע לפרט אילו רכיבים או שרתים ניתנים להפעלה באופן וירטואלי, ואילו חייבים לפעול על גבי שרתים פיזיים. המשרד מעדיף פתרון שעובד באופן מלא מעל תשתית וירטואלית

    - על המציע לספק מידע על התעבורה שניתנת למימוש בתצורה שסופקה על ידו ועל אפשריות ויכולות Scalability.

    - על המציע לפרט אודות אופן ניהול גרסאות של המוצר, ואופן התקנתם, כולל Road Map.

  - תשתית סביבתית (S)

    - הפלטפורמה תנוהל On Premise (I) :

- עבור משרד הבריאות (הן אינטגרציה פנים ארגונית והן אינטגרציה בחצר הלקוח, בחוות השרתים המרכזית של משרד הבריאות

- עבור ה-Agents – בחצר השותף לממשקים שירצה ליישם את ה-Agent.

- עבור בתי החולים הממשלתיים אשר יישמו את הפתרון כתשתית אינטגרציה לבתי החולים– בחצר בית החולים .

    - שליטה ובקרה (S)

על המוצר לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים.

בנוסף, על המוצר לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת,

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול וניטור מקצה לקצה |  |  |  |
| 2 | כלים ויזואליים למעקב | כלים ויזואליים למעקב אחר זרימת המידע וסטטוס התהליכים במערכת |  |  |
| 3 | שילוב עם כלי השו"ב הקיים במשרד | TIVOLY של IBM באמצעות AGENT . |  |  |
| 4 | תמיכה ב-SNMP | שידור מסרים בפרוטוקול SNMP V.3 למערכת השו"ב של המשרד ישודרו מסרים ברמת חומרה, OS , ומסרי SOA אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה |  |  |
| 5 | מסר פתיחה וסגירה | על המוצר לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה. |  |  |

  - מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות (S)

    - על המציע לפרט את סוגי וגרסאות מערכות הפעלה, גרסאות מינימליות ורצויות, הנדרשים לכל רכיב בפתרון המוצע.

    - המציע יתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

    - עבור רכיבים בפתרון מבוססי פלטפורמת Web, על המציע לפרט את סוגי וגרסאות הדפדפנים הנתמכים, גרסה מינימלית נתמכת וגרסה רצויה.

  - תשתיות נדרשות (S)

    - על המציע לפרט את רשימת תוכנות הנדרשות עבור הפתרון המוצע. על הרשימה לכלול, בין היתר, פרטים כגון: גרסאות, סוג רישוי.

    - אם במסגרת הפתרון נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, על פי החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלה ישירות ולא דרך המציע. במידה שהרכישה תתבצע באמצעות המציע – על המציע לרשום את רישיון המוצרים על שם המשרד.

  - כלי פיתוח ותחזוקה (S)

    - על המציע לפרט בהצעתו אודות הכלים הבאים:

- כלי הפיתוח, הנתמכים על ידי רכיבי התשתית המוצעים

- כלי התחזוקה

- כלי ניהול התצורה

- כלים לפיתוח מהיר: אשפים, רכיבים מוכנים, כלים גרפיים, תבניות מוכנות ועוד ..

    - על המציע לפרט בהצעתו את שפת/ות הפיתוח הנתמכת/ות במוצר.

  - בסיס נתונים (S)

    - על המציע לפרט מהו בסיס הנתונים הפנימי של המוצר (אם קיים כזה)

    - על המציע לפרט בהצעתו על:

- אמצעים תשתיתיים מובנים להתאוששות מתקלות חומרה ותוכנה בבסיס הנתונים.

- Best Practice וכלים שמספקת התשתית המוצעת, לצורך שכפול בסיס נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

    - על המציע להתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של אותו בסיס נתונים.

  - תקשורת (S)

    - על המציע לפרט בהצעתו את פרוטוקול התקשורת המקומית (LAN)  והרחבה (WAN)   הנתמך בפלטפורמה המוצעת.

- מימוש (S)

  - כללי – הבהקים (S)

# מטרת המשרד היא להקים ותחזק ממשקים בהתאם לארכיטקטורה המוצעת, על בסיס צוות פנימי של המשרד.

# המשרד מתכוון לרכוש את המוצר (רישוי ותחזוקת מוצר ) ושוקל לרכוש מהספק גם שירותים כגון התקנות, ליווי יישום, יישום בפועל, העברת ידע וסיוע בבניית היכולת של הצוות הפנימי ועוד.

# להלן תכולת הסיוע הנדרש המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים . על הספק לתאר את הפרויקט שהוא מתכוון לבצע בהנחה שזוהי תכולת השירותים:

- בניית  ארכיטקטורה כוללת של הפתרון עם צוות המשרד

- אישור הארכיטקטורה מול גורמי אבטחת המידע

- ליווי הקמת והתקנת סביבה / סביבות, ככל שנדרש

- הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד לגבי המוצר

- סיוע בבניית טמפלט לניתוח דרישות לממשקים השונים. אם קיים טמפלט- נא להעביר דוגמא.

- תיאור תהליך עבודה לכל מימשק כולל בדיקות , מבקשים לקבל המלצה

- יישום שני הממשקים הראשונים של המשרד , ובו ייושם מחזור החיים המוצע לפיתוח ממשקים ובכלל זה אפיון על פי טמפלט האפיון.

- התאמת הכלי באמצעות פיתוח, ככל שהתאמה זו תוזמן על ידי המשרד. יודגש כי במקרה זה יכלול הפרויקט אפיון, פיתוח ובדיקות מלאות של השינויים שבוצעו.

- ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד עבור שני הממשקים הראשונים.

- אספקת תיעוד למוצר ותיעוד לממשקים שייושמו ע"י המציע הזוכה.

- שירותי תמיכה ותחזוקה לרכיבי המוצר ולמימוש שבוצע ע"י המציע הזוכה.

  - גורמים מעורבים

    - מנהל פעילות מטעם המשרד (I)

- משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד למציע הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה לאורך הפרויקט.

- במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל מערכת הבריאות, כמו גם מוסדות רפואיים ובכללם בתי חולים, אולם אינו מנהל את הפעילות עבורם. בכל מוסד רפואי שיבחר להצטרף לפרויקט ימונה מנהל פרויקט עצמאי מטעם המוסד, ועל הספק להתנהל מול כל מוסד בנפרד לאורך כל שלבי העבודה.

    - המציע וקבלני משנה (S)

- המציע יפרט פרטים כלליים על אודותיו, בהתאם לבאים:

- שם המציע, כתובות (כתובת פיזית, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני) ופרטי התקשרות (טלפון נייח, טלפון נייד, פקס).

- מס' זיהוי תאגיד המציע (ח.פ / מס' עמותה / מס' אגודה שיתופית, וכו').

- שמות מורשה/י חתימה.

- שם איש קשר לעניין מכרז זה, כתובות ופרטי התקשרות.

- קשר ליצרן הפלטפורמה המוצעת, במידה שהיצרן אינו המציע. עבור כל מוצר מבקש הלקוח לקבל הצעה אחת.

- המציע יפרט פרטים כלליים על אודות קבלני משנה לעניין מכרז זה, אם ישנם, בהתאם לפרטים לעיל (שם, כתובות ופרטי התקשרות, מס' זיהוי, וכו'), וכן את אופן השתלבותם של קבלני המשנה במכרז זה.

- המציע יפרט פרטים אודות הצוות המקצועי המועמד למתן השירותים, ובכלל זה את המועמד לניהול הפעילות מטעמו.

- עבור כל איש  המוצע לליווי – על המציע לצרף:

- קורות חיים, הכוללים פירוט ותק מקצועי וניסיון רלוונטי.

- תעודות המעידות על השכלה וקורסים רלוונטיים.

- המלצה אחת לפחות.

- בעת החלפת איש צוות ביוזמת המציע, המציע ימסור למשרד הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפחות.

- למציע יכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים מתחומי ניהול הממשקים ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

  - היקף עסקי של המציע (S)

    - המציע יפרט את המחזור הכספי של תאגידו בכל אחת מן השנים 2011, 2012 ו- 2013 (בכפוף לשנות קיום תאגיד המציע).  המשרד מבקש פירוט לגבי הפעילות על מנת לענות על הדרישות של תנאי הסף בסעיף 0.5.1.10 .

    - במידה שיצרן הפלטפורמה המוצעת אינו המציע, על המציע לפרט את המחזור הכספי של תאגיד היצרן בכל אחת מן השנים 2011, 2012 ו- 2013 (בכפוף לשנות קיום תאגיד היצרן).

  - ותק וניסיון של המציע (S)

    - המציע יפרט את ההיבטים הבאים:

- שנת ההקמה של תאגיד המציע, ומספר שנות קיום התאגיד.

- כמות לקוחות התאגיד.

- מספר שנות ניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הבריאות בכלל ובמגזר הבריאות בארץ בפרט.

- פירוט יישומים דומים של המוצר במוצע במכרז זה, אשר יושמו על ידי המציע.

    - במידה שיצרן הפלטפורמה המוצעת אינו המציע, על המציע לפרט את ההיבטים בסעיף 4.3.1 גם על אודות היצרן.

  - פריסה של המוצר המוצע בישראל (S)

    - המציע יפרט יישומים עיקריים של הפלטפורמה המוצעת בישראל, תוך התייחסות ל:

- הערכת כמות היישומים הקיימת של הפלטפורמה בישראל, בין אם בוצעו על ידי המציע ובין אם בוצעו על ידי גורם אחר.

- קווי דמיון ושוני בין יישומי הפלטפורמה שפורטו לבין היישום המוצע במסגרת המענה למכרז זה.

  - לוח זמנים (S)

    - המשרד מעוניין להפעיל את הפלטפורמה בהקדם האפשרי, לאחר חתימה על הסכם התקשרות.

    - על המציע לספק לוח זמנים מוצע להקמת ותחזוקת הפלטפורמה במשרד.

    - עם החתימה על ההסכם, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי המערכת בחלוקה לפי שלבים ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים.

    - מדי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים.

    - חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת המציע הזוכה ובתנאי שהמציע הזוכה ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים.

  - תכנית ביצוע (I)

    - אבני הדרך לרכישת המוצר, ההתאמות והשינויים וחבילת השירותים ואחוז התשלום בגין אישור אבן הדרך הינם:

| # | אבן הדרך | אחוז התשלום |
| --- | --- | --- |
| 1 | סיום ואישור תכנית העבודה של הפרויקט ובכלל זה תכולת השירותים הנדרשים מהמציע | 20% |
| 2 | סיום התקנות ואישור קבלה לשני הממשקים הראשונים | 40% |
| 3 | אספקת התיעודים הנדרשים למשרד כדי ליישם את הכלי | 10% |
| 3 | עבודה בייצור של שני ממשקים במהלך חצי שנה , וסיום הכשרה של צוות המשרד | 30% |

    - היה ויבחר האגף להזמין התאמה של הכלי באמצעות פיתוח, בנוסף לדרישות שתוארו במכרז זה, התשלום על פיתוח שיבוצע יהיה עם אישור הקבלה להתאמה שהוזמנה על ידי האגף, ועל פי המחיר שיוסכם מראש בעת ההזמנה.

    - סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

    - השלמת אבן הדרך על ידי המציע ואישורה על ידי מנהל הפרויקט מטעם המשרד, מהווים אישור לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט.

  - תיעוד (I)

    - בנוסף לתוצרים שצוינו לעיל, יספק המציע הזוכה גם תיק תחזוקה הכולל:

- תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה , מנוע ה-Web (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

- תיאור כל הפעולות הנדרשות לאתחול המערכת מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון, כולל בין היתר התייחסות להיבטי שרתים, IIS, ו- DB.

- תכנית גיבויים.

- SDK של המוצר.

- תיעוד של פיתוחים ייעודיים שפותחו למשרד על ידי המציע הזוכה.

- מדריך למשתמש.

    - תוצרי התיעוד, למעט חוזים ותיעוד יצרני התוכנה, ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום שלבי ההתקנות והטמעה). התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת - עדכון וכן בעותקים מודפסים.

    - יודגש כי תיעוד המערכת מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט.

  - אחריות (I)

    - לוחות הזמנים לפרויקט כולו כוללים גם תקופת אחריות.

    - תקופת האחריות תחל בסיום שלב סיום התקנות ואישור קבלה לשני הממשקים הראשונים עם קבלת אישור קבלה בכתב מהמשרד, ותימשך שנה קלנדרית אחת.

    - עם תום שנת האחריות, יחל שלב תמיכה ותחזוקה, כמפורט בסעיף 4.9, עד לתקופה של 9 שנים סה"כ כמפורט מעלה.

  - תמיכה ותחזוקה (S)

    - עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

    - לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות  08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

בתוך כך, יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

    - המציע הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות), בהתאם לפירוט הבא:

| # | רמת חומרת תקלה | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | קריטית היינו, תקלה משביתה לאור השבתת מערכת או פגיעה בתפעול השוטף | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | החברה תיידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ותהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. # באם החברה לא יידעה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם החברה לא יידעה את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
|  | גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | # היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. . |
| 2 | בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המזמין בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | החברה תשקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם החברה לא תסיים טיפול ולא תעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| 3 | נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הקריאה. |  |

    - המציע הזוכה מתחייב לנהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן להפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

    - המציע הזוכה יספק עדכונים שוטפים של מהדורות ו/או גרסאות של הפלטפורמה, ככל שתהיינה כאלו, לכל מודול שיסופק במסגרת ההסכם.

    - המציע מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תחזיק ו/או תעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

    - המציע הזוכה מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה בפלטפורמה הקיימת והעתידית, על מנת לאפשר את תפקודה התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

    - במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, המציע הזוכה יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפו המעודכן לאותה עת.

    - המציע ייתן מענה לדרישות ושינויים של הלקוח מהמוצר. כל בקשה לשינוי תזכה להתייחסות תוך 5 ימי עבודה ותבוצע בגירסה הבאה של המוצר. מועד הגרסאות למשרד יוסכם בין הצדדים ולא יפחת מ- 2 גרסאות בשנה.

  - הסבות (na)

  - מבחני קבלה (S)

    - המשרד יבצע לפלטפורמה המוצעת בדיקות קבלה. הבדיקות יבוצעו עם ההתקנה הראשונה של המוצר בסביבות המוצר ולאחר מכן יבוצעו  סבבים נוספים לאחר פיתוח ומימוש של כל אחד משני הממשקים הראשונים.

    - במידה שיימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי קריטריונים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט. זמני ההמתנה להתיחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה. כל גירסת תיקון תותקן תוך 10 ימי עבודה. זאת עד להתכנסות ואישור קבלה של המשרד.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את הקבלה.

    - קבלת המערכת תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי המערכת עמדה במבחן הקבלה עבור ההתקנה, כל אחד מהממשקים וכולם ביחד.

- חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסרה המערכת על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

- עלות – משאבים (S)

  - כללי (I)

    - המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל מרכיבי פלטפורמת ניהול הממשקים הנדרשים במכרז, 
                 כמפורט בפרקים 1 עד 4.

    - טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ה'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות                 בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

    - המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ, ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף ‎0.16

    - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 כמפורט במכרז.

    - ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים מטה.

  - מודל שימוש / רישוי (S)

    - המציע יפרט בסעיף זה את עלויות השימוש / הרישוי עבור הפלטפורמה שבהצעתו. מובאות 3 חלופות לתמחור. על הספק לתת הצעת מחיר בלפחות שיטת תמחור אחת. במידה והספק יתמחר את המוצר ביותר משיטה אחת , תיחשב כל שיטה כהצעה כלכלית נפרדת.

    - על המציע לפרט עלויות שימוש / רישוי, עבור מערכת אשר תשמש את משתמשי המשרד , תותקן באתר המשרד, ובהתאם לאחת או יותר מהחלופות הבאות:

- רישוי SITE  למוצר:

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דמי שימוש / רישוי גלובאליים (FIX, עלות חד פעמית, שאינה מוגבלת בזמן) למוצר במשרד הבריאות | 1 |  | מוצר מרכזי למשתמשי המשרד |
| 2 | עלות Agent | 1 |  | אופציונאלי |

- רישוי לפי כמות ממשקים

| # הרכיב | # מחיר ליחידה | # כמות | # מחיר |
| --- | --- | --- | --- |
| # עד 100 ממשקים |  |  |  |
| # 100-300 ממשקים |  |  |  |
| # 300 ומעלה |  |  |  |
| # סה"כ |  |  |  |

# אם קיימת מדרגיות לפי מממשקים, מערכות, שרתים או כל מדד אחר – נא לציין בהערות בטבלה את המדרג.
                המשרד מעדיף תמחור יחיד לכלל המערכת.

    - הרישוי יכלול שנת אחריות ראשונה ללא חיוב נוסף.

    - הרישוי יכלול כל תיעוד שיבקש המשרד – טכני ולמשתמשי הקצה.

    - עוד יודגש כי על הרישיונות בכל אחת מהחלופות להירשם על שם המשרד.

  - עלויות תחזוקה (S)

    - המציע יפרט בסעיף זה את עלויות התחזוקה עבור הפלטפורמה שבהצעתו.
עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 ממחיר הרישוי.

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות שנתית | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקה ל- 8 שנים, מתום תקופת האחריות, לתשתית המרכזית במשרד הבריאות | 8 |  |  |

    - ודגש כי שירותי תחזוקה יינתנו כמפורט בסעיף 4.9. השירות יחל עם תום תקופת האחריות, והינו בכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ב'.

  - עלויות הקמה (S)

    - המציע יפרט בסעיף זה את עלויות הקמת הפלטפורמה שבהצעתו.

| # | קטגוריה | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות הגשת ארכיטקטורה |  | כולל אישור אבטחת מידע |
| 2 | עלות התקנה של המערכת בסביבת המשרד , קסטום והגדרה לסביבת המשרד כולל בדיקות |  |  |
| 3 | עלות ניתוח ואפיון, וביצוע התאמות נדרשות ל- 2 ממשקים ראשונים |  |  |
| 4 | עלות מימוש הפיתוח והיישום לשני הממשקים הראשונים |  |  |
| 5 | עלות הדרכת צוות המשרד על מנת שיוכל לבצע את התחזוקה בעצמו. |  |  |

    - המציע ינקוב בסכום יחיד וסופי לביצוע הליך ההקמה כולו, החל משלב הניתוח והאפיון, וכלה בהתקנת המערכת על ידי הלקוח, כולל מימוש שני הממשקים הראשונים ע"י המשרד. בתוך כך, העלות תכלול את כלל מרכיבי העלות הנדרשים כדי לאפשר לצוות המשרד ללמוד את המערכת , לפתח ממשקים נוספים ולתחזק את הקיימים.

    - יודגש כי אם יכולת כלשהי של הפלטפורמה צוינה בפרק 2 כיכולת הדורשת פיתוח – יש לציינה ולתמחרה בנפרד. המשרד יתחשב בציון עלות הפיתוח, אם הרכיב שיש לפתחו נדרש לצורך פונקציונאליות. עם זאת, רכישתו בפועל נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המשרד.

  - הרחבות אופציונאליות

    - המציע יפרט הערכת עלויות במחיר קבוע עבור הרחבות אופציונאליות, מעבר למפורט במפרט המכרז.

| # | קטגוריה | כמות שעות משוערת | מחיר לבית חולים | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רישוי והתקנה של המערכת בארגון במערכת הבריאות ( כדוגמת בית חולים ) | 2 |  |  |  |
| 2 | יישום מלא כולל הפעלה של 2 ממשקים ראשונים בארגון במערכת הבריאות | 2 |  |  |  |
| 3 | הדרכת צוות הארגון במערכת הבריאות | 2 |  |  |  |
| 4 | הדרכת צוות בית חולים | 5 |  |  |  |

  - שינויים ושיפורים ( אופציונלי )

    - המציע יפרט עלויות עבור שינויים ושיפורים עתידיים (היינו – יישום ופיתוחים חדשים), לפי בעל תפקיד.

| # | בעל תפקיד | כמות שעות משוערת – טווח העסקה חודשי | תעריף מרבי לשעה | תעריף לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנתח מערכת / מיישם מוצר | 50-220 | 230 |  |
| 3 | מיישם / מפתח | 50-220 | 220 |  |
| 4 | בודק תוכנה | 50--100 | 150 |  |
| 5 | מדריך לצוות טכני של המשרד | 50-150 | 220 |  |
| 9 | ארכיטקט | 50-100 | 230 |  |

    - יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 30%.

    - המשרד אינו מתחייב למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

    - יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו במסגרת שלב ההקמה או תקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

    - עוד יודגש כי שינויים ושיפורים יבוצעו על פי דרישות המשרד, ובמסגרת זו:

- המציע יגיש אפיון ראשוני לשינויים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר לביצועם, לאישור המשרד, טרם ביצוע השינויים.

- השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

# נספח א' - חוברת הצעה

מכרז פומבי מס' 25/2014

פלטפורמת ניהול ממשקים

חוברת ההצעה

שם מלא של הגוף המציע,

כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

מכרז מס' [25/2014]

טופס הגשת הצעה

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' [25/2014]

למוצר לניהול ממשקים

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ב').

- העדר ניגוד עניינים: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו (של בעלי השליטה במציע) או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
תאגידים קשורים: חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה המציעה

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

- פרטים על הגוף המציע

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - הנציג הניהולי למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע הרשומים לעיל  (פריטים 8.1 עד 8.7)  והם נכונים.

| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

| הוכחות על עמידה בתנאי סף |  |  |
| --- | --- | --- |
| לפי סעיף | הנושא | ההוכחה |
| ‎0.5.1.1 | אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976 |  |
| ‎0.5.1.2 | תצהיר המאומת על-ידי עו"ד בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז | נספח א'1 |
| ‎0.5.1.3 | במידה והמציע הינו תאגיד –אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. |  |
| ‎0.5.1.4 | תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו על כך שהמציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים | נספח א'2 |
| ‎0.5.1.5 | נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. |  |
| ‎0.5.1.6 | התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | נספח א'3 |
| ‎0.5.1.7 | קבלה על רכישת מסמכי המכרז |  |
| ‎0.5.1.8 | אישור השתתפות בכנס ספקים |  |
| הוכחות עמידה בדרישות נוספות |  |  |
| ‎0.8.2 | התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים | נספח א'4 |
| ‎0.8.3 | אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה |  |
| ‎0.8.4 | רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה | מענה לסעיף ‎6 לטופס הגשת ההצעה |
|  | מסמכי המכרז שהם חתומים במקומות הנדרשים. |  |

- עמידה בתנאי סף נוספים:

יש להצהיר על עמידה בתנאי סף ולצרף מסמכים רלוונטיים, ליד כל שורה לסמן אם צורפו מסמכים, המסמכים יצורפו במידה וניתנו לפי סדר הסעיפים:

| ‎0.5.1.9 | המציע יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר המוצע |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎0.5.1.10 | המציע יוכיח מחזור כספי של 10,000,000 ₪ לשנה בשלוש השנים האחרונות |  |  |
| ‎0.5.1.11 | המוצר המוצע קיים ומיושם בשוק לפחות שלוש שנים ובישראל לפחות שנה. |  |  |
| ‎0.5.1.12 | למוצר המוצע יהיו לפחות 50 התקנות בעולם בייצור , מתוכן 2 לפחות בישראל. בהתקנות אלו המוצר צריך להוות תשתית ארגונית לניהול ממשקים ולחבר יותר מ – 4 מערכות מבוססות טכנולוגיות שונות, היישום מעל המוצר חייב להיות פעיל ברמה יומית. כמו כן נדרש כי ההתקנות יכללו לפחות ממשק אל הארגון וממנו ואפשרות לתקשורת פנים ארגונית. |  |  |
| ‎0.5.1.13 | למציע יכולת תמיכה מקומית לטיפול בתקלות ובהנחיית צוות הפיתוח שיקום במשרד. הצוות המקומי יכול להיות של ספק המוצר ו/או של ספק היישום. יש לציין איזה צוות יש למי מהגופים. |  |  |
| ‎0.5.1.14 | למציע או לשותף מקומי שלו ישנו ניסיון יישום של המוצר עם היקף כ"א של מעל 5 אנשי מקצוע במוצר. |  |  |
| ‎0.5.1.15 | על המציע להציג לפחות 2 ממליצים עבור לפחות שני פרוייקטים מקומיים, המיישמים את המוצר: |  |  |
| עמידה בתנאי הסף המקצועיים |  |  |  |
| ‎0.5.2.1 | יכולת לקלוט ולנתח ולעבד מסרים בכל Encoding נתון |  |  |
| ‎0.5.2.2 | יכולת לקלוט ולנתח קבצים / מסרים המכילים מידע באנגלית או בעברית כולל שיש בו גם אנגלית וגם עברית ותווים אחרים |  |  |
| ‎0.5.2.3 | המוצר תומך ב-HIPAA וב-HL7 |  |  |
| ‎0.5.2.4 | במסגרת שלב ה- POC יידרש הספק לעמוד בדרישות א"מ, ראה גם סעיף 2.5 וגם בנספח |  |  |

- דוגמאות ליישום המוצר בארץ .
יש לציין מי ביצע את היישום, ספק המוצר או המיישם.

  - מס' שנים שהמוצר מיושם בעולם בתחום הנדרש במכרז:_________

  - מס' שנים שהמוצר מיושם בארץ בתחום הנדרש במכרז:_________

  - פירוט לקוחות המיישמים את המוצר כתשתית ארגונית

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה | מספר מערכות בטכנולוגיות שונות שמתחברות לתשתית | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| אופן היישום של המוצר: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה |  | מועד תחילת עבודה | מועד סיום עבודה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| מהות הפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה |  | מועד תחילת עבודה | מועד סיום עבודה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| מהות הפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.

- פירוט העובדים מטעם המציע ו/או מיישם מטעמו  בתחום הנדרש במכרז

|  | שם העובד | תואר / הסמכה | מספר שנות ניסיון בתחום | הגוף המעסיק | מספר שנות עבודה אצל המציע | מספר פרויקטים שביצע במהלך 5 שנים אחרונות (+ שמות לקוחות) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע נדרש להוסיף קו"ח של העובדים המוצעים לעיל.

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור משרד הבריאות.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

# נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

א./ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד |  | חתימה וחותמת העו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39, ירושלים

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

- אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן הצהרתי זו בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

| ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז 25/2014 ל-פלטפורמת ניהול ממשקים עבור יחידות משרד הבריאות ויחידות הסמך שלו (להלן: "השירותים"); | הואיל |
| --- | --- |
| והמציע_____________ (להלן: "המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה; | והואיל |
| והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; | והואיל |
| והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); | והואיל |
| והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית; | והואיל |

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.	
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |

# נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך:___________________

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, (שם פרטי ושם משפחה) העובד / מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות על יחידותיו כאמור במכזר 15/2014, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

- כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

________________ 				_________________

תאריך					      חתימת המצהיר

# נספח ב' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות במסגרת [25/2014] פלטפורמת ניהול ממשקים

שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת 2014

ב  י  ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, או  הסמנכ"ל במשרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות או סגנו, המוסמכים לחתום בשמה עפ"י ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המזמין" או "משרד הבריאות" או "המשרד")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

הזוכה _______________________      מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) __________________

אשר כתובתו ________________________________________________________

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם  __________________ (להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל:	 והמזמין פרסם מכרז מס' [2014], והואיל:  	והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה ע"י המשרד כהצעה הזוכה;

והואיל: והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת, להתקשרותו עם המזמין לביצוע הסכם זה במלואו.

והואיל:   והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט;

והואיל: והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים כנספח 1  ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל 	והמזמין מעוניין לקבל את השירותים ונותן השירותים מעוניין להעניקם, הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז וחוזה זה;

הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת כנספח 2  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- הגדרות

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

    - האגף – האגף למחשוב במשרד הבריאות ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו.

    - נציג ניהולי – נציג הספק כמפורט בסעיף 5.4 להסכם זה.

    - נציג המזמין - נציג מטעם משרד הבריאות כמפורט בסעיף 5.1 להסכם זה.

- כללי

  - המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם, יחד עם מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תיעדוף המשימות כפי שייקבע על ידי המזמין.

  - מימוש זכות ברירה – למשרד עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים, על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכיו ולמגבלות התקציב. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים. ראה נספח 2.3

  - הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

  - לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה וויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

  - הנספחים להסכם זה:

    - ערבות בנקאית (לביצוע) נספח ב'1 להסכם.

    - אישור על קיום ביטוחים נספח ב'2 להסכם.

  - סתירה בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק.

- מהות השירותים והתחייבויות הספק

  - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז בכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בו ובכלל זה את המפורט להלן:

    - אספקת כל הרישיונות הנדרשים להפעלת הציוד (עבור התקנה בשרתי משרד הבריאות - לא כולל רישיונות לתוכנה בסיסית כגון מערכת הפעלה של חברת Microsoft, מסד נתונים, אנטי וירוס וכד' שירכשו ע"י המשרד).

    - אספקת רכיבים חלופיים לציוד  באופן שוטף אם וכאשר יהיו זמינים, ותחזוקתם, לרבות רכיבים חדשים שיפותחו בעתיד על ידה ושהם חלק בלתי נפרד מהציוד ואינם מצורפים ונמכרים כמודול נפרד.

    - שירותים נוספים כמפורט בנספח 2.3

    - טבלת שירותים (אותה יש לספק בנפרד בכל בית חולים שיחליט להצטרף לפרויקט) :

ניתוח ואפיון של דרישות המכרז.

- תכנית עבודה לפרויקט

- התקנת המערכת במשרד

- אפיון ופיתוח של שני הממשקים שיוגדרו.

- אישור קבלה לשני הממשקים הראשונים.

לימוד והדרכה של צוות המשרד לצורך פיתוח הממשקים הבאים ותחזוקתם.

- הפעלת המערכת באופן תקין למשך 1/2 שנה

  - שירותי תחזוקה

    - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בהצעות המחיר מטעמו, ובכללם:

    - טיפול בתקלות

    - תמיכה במפתחי המשרד, הדרכה  טכנית של הכלי , מענה לשאלות טכניות של צוות הפיתוח של המשרדביצוע שדרוגים למערכת לצורך התאמתה לטכנולוגיות עדכניות דרושות

    - בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה למערכת בעקבות שינויים ושדרוגים

    - תחזוקת הממשקים אותם יפתח הספק עבור המשרד

    - אספקת ועדכון תיעוד מלא למערכת (איפיון מערכת , אפיון שי נוים ותיעוד טכני)

    - אספקת ועדכון מדריך למשתמש

    - ייעוץ למשרד הבריאות בכל נושא הקשור לציוד, מגבלותיו, והשפעותיו על הסביבה

    - סיוע למשרד הבריאות בביצוע שינויים בכלי הממשקים, ככל שקיימת השפעה על המערכת

    - שירותי ניהול פרוייקט לטובת מערכת זו, בהיקף הנדרש.

    - משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.

    - תקלה  מוגדרת כחוסר יכולת של המערכת לבצע את המוגדר באפיון ו/או במדריך למשתמש.
על אף האמור לעיל, הספק יהא אחראי לכל תקלה אשר נובעת באופן עיקרי (או שלא היה נגרם ללא מעשה כאמור) מ: (א) החומרה עליה מותקנת המערכת, תוכנה של צד ג' שאינה חלק מהמערכת, או עקב תקלות רשת; (ב) אירועים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה, כגון כוח עליון או התערבות צד ג'; או (ג) רשלנות או מעשה מכוון בזדון של משתמש קצה.

    - בתקלות משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה ביום העבודה שהוא יום קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה עד לתיקון התקלה.

    - בתקלות שאינן משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה תוך בתוך 1 ימי עבודה מעת קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה בימי עבודה עד לתיקון התקלה.

    - תמיכה שוטפת: הספק מתחייב להעמיד לרשות המשרד שרותי תמיכה בשעות העבודה המקובלות על המשרד (ימים א עד ה משעה 08:00 עד  שעה 17:00 ובימי ו וערבי חג משעה 08:00 עד שעה 13:00) למתן שירות טלפוני  לפונים.

    - במידה והטיפול בתקלה עשוי להיות ארוך יותר מ- 5 ימי עבודה ידווח על כך הספק לנציג המשרד, כולל צפי לפתרון הבעיה ויקבל אישור על כך בכתב.

    - התחזוקה תבוצע באמצעות טלפון ו/או התחברות מרחוק, ככל שניתן, ובכפוף לנהלי אבטחת מידע של משרד הבריאות. במידת הצורך יגיעו נציגי הספק לאתר הלקוח לטיפול בתקלה.

    - הספק ינהל יומן ממוחשב מסודר על תקלות וקריאות השרות. כל תקלה  וקריאה יזוהו בצורה ברורה וחד משמעית אשר יאפשרו  מעקב אחר הטפול בתקלה או בקריאה, עד לתיקונה, או סיום הטפול.

    - הספק יעדכן את נציג המשרד בכל שינוי שבוצע במערכת, ויעדכן את מסמכי התיעוד בהתאם.

    - הספק יעביר אחת לחודש דו"ח לידי נציג המשרד אשר יכלול:

    - פרוט הטיפול בכל תקלה או קריאה שנסגרו מאז הדו"ח האחרון.

    - פרוט התקלות הפתוחות.

    - התפלגות התקלות לפי אורך זמן הטפול.

    - פירוט השירותים שניתנו במהלך החודש.

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף הסכם זה הינו לתקופה שלשלוש שנים, אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום _____________ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, רשאי המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה כל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, ל לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על תשע (9) שנים.

  - על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 60 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך.

  - למען הסר ספק, הארכה, ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיפים ‎4.2, ‎4.3 לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת,  בכל אחד מהמקרים הבאים:

- לאחר שלב האפיון וככל שימצא הספק כי המערכת אינה תואמת את ציפיותיו וצרכיו;

- במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית;

- במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור, למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום ההתקשרות.

  - במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום החוזה ובין בשל הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות שחלו בתקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב הספק במידה והמזמין ידרוש כן, להעביר כל החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק.

  - במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה, סיום הפעילויות בהן התחיל הספק תלויה בהחלטת המזמין שיקבע על פי סיבת הפסקת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

  - המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות בפועל

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- נציגים

  - נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו __________ או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

  - הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין.

  - בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם האחראי מהאגף למחשוב במשרד הבריאות, שגם יפקח על עבודות הספק. האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות שאינן מוגדרות בסעיף ‎3 לעיל אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות.

  - נציג הספק (להלן: "הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________.

  - החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין, בכתב. במקרה של התפטרות הנציג הניהולי מתפקידו אצל הספק, או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק, יעמיד הספק תחליף בתוך 7 ימים, אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 7 ימים.

  - הספק ידווח על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות, תפוקות וכיו"ב).

- העדר בלעדיות

  - לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

- אחריות

  - הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים.

  - במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק להודיע על כך באופן מיידי למזמין; באחריות הספק לוודא את חידושם.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- בעלות וזכויות יוצרים

  - מוסכם על הצדדים כי הבעלות על המוצר הינה בבעלותו הבלעדית של המזמין.  הספק, בחתימתו על הסכם זה,  מעביר למשרד הבריאות את הבעלותההמלאה על הציוד.

  - מוסכם בזאת כי הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת למעט רישיונות של צד שלישי (כדוגמת רישיונות למוצר של חברת צד ג') אשר שייכים לצד השלישי.

  - מוסכם על הצדדים כי המערכת, כפי שהותאמה, פותחה והוסבה לצורכי המזמין, במסגרת ביצוע הסכם זה, תהיה בבעלותו של המזמין. הספק  מתחייב  להעברה מלאה של הבעלות על המערכת המוצעת למשרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. 
פיתוחים שיבוצעו במערכת עבור משרד הבריאות במסגרת מימוש התקשרות זו, הינם קניינו של משרד הבריאות.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה, כי בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק, כל התוצרים ו/או כל תוצר עבודה אחר שיכין נותן השירותים במסגרת חוזה זה הן רכוש משרד הבריאות ונותן השירותים חייב להעבירם לרשות המזמין על פי דרישת האגף, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף.

  - המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם.

  - למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המשרד.

  - קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן בלתי תלוי על פי בחירת משרד הבריאות למקרה שהמציע יקלע לקשיים ולהליך פירוק עקב "פשיטת רגל", וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את המערכת המוצעת. הפקדת קוד מקור תבוצע עם התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה כן תפקיד החברה בידי הנאמן מעת לעת, אם וככל שעודכן במהלך הזמן  קוד המקור מעודכן, ככל שבוצעו במערכת שינויים ו/או שיפורים מהותיים, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה.

  - בין אם המציע הינו יצרן מוצר המדף המוצע ובין אם לאו – על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור המתייחס לפיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, וזאת בעיתוי זהה למפורט בסעיף 8.7.המציע צריך להיות ספק מוסמך של המוצר בארץ  והוסמך ע"י היצרן בזמן ההגשה. אם המהלך תקופת ההתקשרות הספק מפסיק לעבוד  עם היצרן- על היצרן תחול החובה להעמיד מול המשרד גוף חלופי המאושר ע"י המשרד. המידה והמשרד לא יאשר את הספק החלופי , יוכל המשרד ע"פ בחירתו לעבוד מול היצרן

  - בנוסף למקרים המפורטים לעיל, המשרד יהיה רשאי לקבל את קוד המקור מהנאמן במקרה שבו הציג בפני הנאמן תצהיר מאושר כדין לפיו החברה: (1) הפסיקה את התמיכה במערכת למשך תקופה העולה על 30 יום, (2) הפסיקה את פעילותה בישראל למשך תקופה העולה על 30 יום. העתק התצהיר כאמור יועבר לידי החברה.

  - המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

  - המציע מתחייב לשפות את משרד הבריאות בכל מקרה של תביעת צד שלישי כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי.

- שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המשרד

  - הספק מודע לכך שבמשרד הבריאות פועלים ספקים רבים, אשר חלקם עלולים להיות מתחרים של הספק, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען הצלחת המשימות.

  - הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתו של המשרד.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו, לכל גורם שיבחר המשרד, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו.

  - הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה במערכת גם במצב בו לא ידוע באופן וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על המערכת, לכל גורם שיבחר המשרד לתחזוקה ותמיכה במערכת, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו.

- ערבות

  - לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, וכתנאי לחתימתו, מתחייב הספק להמציא למשרד  ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 5% מעלות המערכת .

  - מובהר כי אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין. לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה.

  - הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד 60 ימים לאחר סיומה.

  - במועד קבלת המערכת, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה  5% מעלות המערכת בגין התחזוקה השנתית, למשך חמש שנים.

  - במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים הנ"ל, תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 14 יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות המקורית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד חידוש הארכת ההסכם, ערבות זו תהיה בתוקף עד 45 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

  - בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 14 יום מראש ומתן הזדמנות לתיקון אי-מילוי ההתחייבות.

  - למען הסר כל ספק, מובהר כי אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.

- התמורה

  - תמורת ביצוע השירותים, לשביעות רצונו המלאה של המשרד, ישלם המשרד לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי המשרד.

  - מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו, בהתאם  לשלבי המימוש וכנגד חשבונית. הספק מתחייב להגיש חשבוניות   לכל שלב ורק לאחר אישור ממנהל התוכנית שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

  - יובהר כי הסכם זה אינו מחייב את המזמין לתשלום תמורה כלשהי, וההתחייבות היחידה תהא על פי הזמנות מאושרות ממערכת מרכבה כפי שיונפקו על ידי המזמין מעת לעת.

  - לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים ובכלל זה תיאום ואיתור נדגמים, עלויות ציוד והדפסה וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק.

  - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 - כמפורט בסעיף 0.14 למכרז.

  - על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

  - לאחר תקופה של שלוש שנים ובהתאם למחירי היצרן יוכל הלקוח לדרוש הזמנת ציוד חדיש יותר הקיים ובתנאי שיהיו באותם מחירים כמו שנקבעו במכרז.

- אופן ביצוע התשלום

  - הספק יגיש חשבונית בצרוף אישור כתוב  ממנהל הפרויקט מטעם הספק לסיום ואישור אבן הדרך או לחילופין אישור לביצוע השינוי /שעות העבודה (

  - בעבור שירות הניתן לפי שעות יצורף דיווח שעות שמי מפורט ואישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע.

  - ביצוע התשלומים יהיה לפי כללי התשלום המקובלים בממשלה.

- היחסים בין הצדדים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:

  - היחסים בין המזמין לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין - ספק עצמאי.

  - לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על-ידו, ו/או להתערב בכל צורה ואופן לגבי השירותים, אלא אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה, השגת מטרותיו במלואן, והבטחת אופן ביצוע השירותים ע"י הספק.

  - על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

  - אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד – מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את המזמין מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. זאת בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו, בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.

  - אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך ו/או להורות לספק או לכל אחד מהעוסקים בה, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, בכל שלביו.

  - הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד – מעביד, בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו, בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 7 ימים.

- קיום יחסי העבודה על ידי הספק

  - הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה.

  - הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע החוזה וכל הנובע והכרוך בהם.

  - כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן שירותי תקשורת הינה התקשרות של הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

- שמירת סודיות

  - הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

  - הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן שירותים למכרז זה, בנוסח נספחים א'4 ו- א'7, כי ידוע להם שאי - מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', סימן ה', לחוק העונשין, התשל"ז- 1997.

  - הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי הקשור במזמין, או מי מהנבדקים, אשר יגיע על לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

  - הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

  - על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת סודיות.

  - לא יצא מתחומי המשרד, שלא בהסכמתו המפורשת, מידע אמיתי ופרטני מתוך המידע המערכת.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- מניעת ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

  - אם לדעת המשרד נותן השירותים או כל צד אחר שבו ו/או עימו קשור נותן השירותים ו/או  מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים בהסכם זה לבין עניין אחר רשאי המשרד להורות על הפסקת עבודתו של נותן השירותים או מי מהעובדים מטעמו, מטעם זה בלבד.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- פרסום

  - מוסכם  בזאת  בין הצדדים כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע העבודה יעשה בתיאום והסכמה הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור דוברות משרד הבריאות.

- אחריות בנזיקין וביטוח

  - תוכן סעיף זה יימסר במסגרת המענה על שאלות ההבהרה ביום 22.06.2014.

- זכות קיזוז

המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין, על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמזמין ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו/או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו המוחלט. זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 14 יום לפני ביצוע הקיזוז.

- איסור המחאת זכויות וחובות

  - נותן השירותים לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכות ו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם קיבל לכך רשות מהמשרד מראש ובכתב.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות ו/או החובות ובמידה ובוצעה המחאת זכויות שלא באישור המשרד כאמור בסעיף קטן דלעיל, אין כדי לפטור את נותן השירותים מאחריות כלפי המשרד על פי חוזה זה.

  - נותן השירותים מתחייב להחליף איש צוות מטעמו אשר לדעת המשרד הוא אינו מתפקד כראוי לשביעות רצונו של המשרד. נדרש נותן השירותים להחליף איש צוות מטעמו כאמור, מתחייב הוא להעמיד איש צוות חלופי ואושר על ידי המנהל.

  - המשרד מורשה להמחות את זכויותיו במוצר כפי שקיבל במסגרת חתימה על הסכם זה לכל גוף ציבורי ממשלתי 
המקושר אליו – וכל זאת על פי החלטתו ובהודעה מראש.

- הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו

  - על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא מילא הקבלן אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או לא יוכל מכל סיבה שהיא לקיים את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, הנובעות מהסכם זה, או לא יציית להוראות משרד הבריאות למתן השירותים, יהא המשרד רשאי למסור לו הודעה בכתב הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. באם לא יעשה כן הקבלן בתוך המועד שננקב בהודעה, ובלבד שהמועד שנקצב הינו סביר בנסיבות העניין, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהמשרד להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי מקום בו הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, ניתנה על כך התראה מראש וההפרה לא תוקנה. מובהר ומוסכם על הצדדים, כי אם הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, הוא מתחייב להשיב למשרד את כל התשלומים ששולמו לו ממועד ההפרה  בפועל.

  - איחור או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח עליון שלספק לא היתה השליטה עליו, וללא אשמת הספק ובתנאי שהספק ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של כוח עליון.

- שינוי בתנאי ההסכם

כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

- משלוח הודעות

  - כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 72 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן.

  - הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה - יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.

  - כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

  - המזמין - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב בן טבאי 2, ירושלים.

הספק -                   ____________________________             _________

  - בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

- סמכות השיפוט

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

- שונות

  - הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט, יגברו הוראות ההסכם.

  - הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה, אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל, יבקש הספק את הסכמת המזמין, מראש ובכתב להתקשרות.

  - הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________				                    	___________

המזמין  			     	                                            הספק

| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח 2.3 – הרחבות עתידיות.

# ההרחבות יכולות להיות כדלקמן :

# 1.   רכישה של המוצר עבור בתי החולים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל 
     בתי החולים הכלליים במדינת ישראל.

- שושים  עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש – עבור כלל שנות התחזוקה.

- שושים ויישום  עבור בית החולים ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש עבור כלל שנות התחזוקה.

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים בהיקף של % 10 מהשושים והיישום שבוצעו בשנה הקודמת בשנה העוקבת.

# נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות לביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ___________________________

לבקשת:  __________________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ ש"ח בלבד.

שיוצמד למדד __________________ לחודש _______________ מתאריך_________________________ (תאריך תחילת תוקף ההסכם)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז [25/2014] לפלטפורמת ניהול ממשקים

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו לא תהיה ניתנת להעברה או להסבה.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________  עד תאריך __________________.

(תאריך תחילת תוקף ההסכם)                               (תאריך סיום ההסכם ועוד 60 יום)

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק | מס' הבנק ומס' הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |

# נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להקמת פלטפורמה לניהול מימשקים בתחום הבריאות עבור משרד הבריאות בישראל, על פי מכרז וחוזה

עם  מדינת ישראל – משרד הבריאות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

4.  הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, היה  ונטען

לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם

כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו

פועלים או פעלו בו- מבוטל.

5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות ככל שייחשבו

אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDW ARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

1.  אחריותו החוקית של הספק בגין פיתוח, הקמה, הטמעה, ייעוץ, אספקת תוכנה וחומרה,

התקנה, הפעלה ותחזוקת פלטפורמה לניהול מימשקים בתחום הבריאות על כל מרכיביה

עבור משרד הבריאות בישראל כולל תיעוד, תמיכה, הדרכה, התאמות, בדיקות, שינויים,

שדרוגים ושיפורים, שירות ואחזקה, הסבות, אחריות, תיקון תקלות, ניהול הרשאות

ומשתמשים ואבטחת מידע בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד הבריאות,

בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין פיתוח, הקמה, הטמעה, ייעוץ,

אספקת תוכנה וחומרה, התקנה, הפעלה ותחזוקת פלטפורמה לניהול מימשקים בתחום

הבריאות על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות בישראל כולל תיעוד, תמיכה, הדרכה,

התאמות, בדיקות, שינויים, שדרוגים ושיפורים, שירות ואחזקה, הסבות, אחריות, תיקון

תקלות, ניהול הרשאות ומשתמשים ואבטחת מידע.

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, ככל שייחשבו אחראים למעשי

ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בכפוף להרחבי

השיפוי לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת

זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף

להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

# נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

# נספח ה' – הצעת מחיר

יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מסמכי הגשת המכרז

פרטי המציע: _____________________________________

על המציע למלא בטבלה את התפלגות עלויות הרכיבים עבור המשרד כמפורט להלן

# נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

פרטי המכרז : ____________________

יש למלא את שאלות ההבהרה בקובץ אקסל (קובץ מצורף). שאלות הבהרה בכל פורמט אחר לא יתקבלו.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :
Michrazim_Michshuv@Moh.health.gov.il

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת):

| # | הסעיף/הסעיפים במכרז לגביהם נשאלת השאלה | פרוט השאלה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |

נספח 2.3.1 – מפ"ל