ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 10/2015

מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה
 של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה

בטכנולוגיות Big Data עבור משרד הבריאות

האגף  למחשוב במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 07/10/2015 שעה 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים באגף למחשוב - משרד הבריאות – ירושלים. |  |
| --- | --- | --- |

שלום רב,

האגף למחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ובלתי מובנה עבור מערכת הבריאות הישראלית. פיתוח המערכת יתבסס על פלטפורמות קיימות, תוך התאמתן לדרישות המשרד.

מדי יום, מייצרת קהילת הבריאות הישראלית מיליוני נתונים קליניים, אדמיניסטרטיביים ואחרים אודות הטיפול הניתן לתושבי מדינת ישראל, בריאות הציבור, ומצב מערכת הבריאות. נתונים אלה טומנים בחובם פוטנציאל מחקרי וטיפולי עצום, ואנליזה שלהם עשויה ליצור תועלת אדירה לציבור, בפיתוח תרופות חדשות, בגיבוש הליכי טיפול חדשניים, ובייעול המערכת. תפקידה של המערכת אותה מבקש המשרד לרכוש הוא לאסוף את הנתונים הרלוונטים, לאגור אותם ולאפשר ניתוח מובנה שלהם, במטרה לסייע למערכת הבריאות ולגופי המחקר השונים להפיק מתוך המידע תועלת לציבור, תוך שמירה מירבית על פרטיות האזרחים ועל ביטחון המידע.

כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד או שותפות או עמותה רשומים כדין בישראל ואשר עוסקים בתחום Big Data  ועומדים בתנאי המכרז.

כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול את התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת האגף למחשוב, משרד הבריאות

תוכן העניינים

0.	מנהלה (M)	4

1.	יעדים (I)	31

2.	יישום – מהות המערכת (S)	38

3.	טכנולוגיה ותשתיות (S)	62

4.	מימוש (S)	75

5.	עלות – משאבים (S)	84

4.	נספח א' - חוברת הצעה	92

5.	נספח ב' - הסכם התקשרות	107

6.	נספח ג' - אבטחת מידע	129

א.	גיבוש מודל לאיתור מטופלים קדם סכרתיים	132

ב.	בניית מודל להתאמה אישית של טיפולי כימותרפיה במלנומה	133

ד.	מערכת לאיתור מפגעים בריאותיים ומחוללי מחלות:	136

ה.	מערכת להקצאה דינמית של אמבולנסים, נט"נים ומתנדבים	137

ו.	מערכת לזיהוי ממצאי ממוגרפיה הדורשים תשומת לב מיוחדת	138

ז.	מערכת תומכת קבלת החלטות לגבי הוספת או אי הוספת רכיבים למי השתייה	139

ח.	מערכת תומכת קבלת החלטות למיסוי וסבסוד מוצרים לפי ערכם הבריאותי	140

7.	סיכום:	142

1.	קריטריוני הכניסה לבדיקות הקבלה של המערכת:	142

2.	קריטריוני היציאה מבדיקות הקבלה של המערכת:	143

מנהלה (M)

כללי

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לרכוש מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data. יישום ופיתוח המערכת יתבסס על פלטפורמות קיימות, אשר תותאמנה לדרישות המשרד. על המערכת המבוקשת לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק שיש לו יכולות ליישום, פיתוח ותמיכה במוצר.

| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (ועדת ענ"א) |
| --- | --- | --- |
| הלקוח / המזמין | - | משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| מערכת הבריאות |  | במסגרת מכרז זה כלל הארגונים האחראים על מתן שירותי בריאות במדינת ישראל והפיקוח על שירותים אלה, ובתוך כך: קופות החולים, בתי החולים לסוגיהם, מרפאות, מכונים, עמותות הקשורות בנושא הבריאות ומשרד הבריאות עצמו. |
| יחידות המשרד |  | היחידות התפעוליות השונות במשרד הבריאות המשתמשות בשירותי אגף המחשוב שבמשרד |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה |
| המציע | - | חברה שהציעה הצעה למכרז זה |
| ההצעה | - | ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) והוראות התכ"מ. |
| מנהל פרויקט מטעם הספק | - | עובד מטעם המציע אשר ינהל את עבודת המציע בגין מכרז זה |
| מנהל פרויקט מטעם המשרד | - | עובד מטעם המשרד אשר ינהל את עבודת המשרד בגין מכרז זה |
| המערכת | - | המערכת שתוקם בסביבת המוצר ותתמוך בדרישות המשרד. |
| השירות | - | מכלול הפעילויות הנדרשות מהמציע במסגרת מכרז זה. |
| נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע ; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן אי אלו מהשירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| ספק זוכה | - | מציע אשר הצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתו נבחרה על ידי המשרד כהצעה הזוכה. |
| ספק כשיר הבא | - | מציע אשר הצעתו זכתה במקום הבא הגבוה ביותר בציון הכולל הסופי/ מציע שהמשרד ישתמש במוצר שלו לצרכים ייחודיים. |
| תחזוקה | - ש | שינויים המתקבלים מספק המוצר כחלק מגרסאות המוצר. |
| פיתוחים | - | כל שינוי / שיפור ו/או פיתוח ו/או התאמה ו/או הסבה אשר יבוצעו במוצר ו/או במערכות המחשוב של המוצר, בהזמנת המזמין במסגרת התקשרות זו . |

המערכת תתמוך בכל קשת השימושים במידע האגור בה, החל מביצוע מחקרים קליניים לפיתוח תרופות ודרכי טיפול חדשות, דרך שימוש במידע ע"י חברות  הזנק לצורך פיתוח אפליקציות חדשות בתחום הבריאות, וכלה בשימוש בנתונים ע"י גורמי משרד הבריאות לצורך קביעת מדיניות. המערכת לא מיועדת לכלול מידע פרטני מזוהה, ולא מיועדת להחליף את המערכות הקליניות והתפעוליות המשמשות לעבודתם השוטפת של ארגוני הבריאות, אלא לשמש כמערכת משלימה, המאפשרת התבוננות בדאטה ממעוף הציפור, ניתוח רב מימדי של הדאטה, והגעה לתובנות שלא היו מתאפשרות מצפייה במקרים ספורים.

הגדרות:

מנהלה

רכישת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 300 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות תשלום מקוון באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים". ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם רכישתם, באתר האינטרנט.

בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מס' פקס, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה גם לכתובת הדואר האלקטרוני IT.Tenders@Moh.gov.il  ולציין במייל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו).

בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט יש לבצע רישום במשרד הבריאות כנדרש לעיל, ולשלם תמורת הרכישה כאמור לעיל.

מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

למען הסר ספק, אין לבצע  בקובץ ה-WORD שום שינוי בנוסח והוא לנוחיות המציעים ולצורך הגשת הצעותיהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח הקובע יהיה הנוסח המפורט בקובץ ה-PDF.

פניות בגין ההצעה

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד:

IT.Tenders@Moh.gov.ilit.tenders@moh.gov.il

וכן, בהתאם לסעיפים  0.3.3 – 0.3.6 להלן:

לוחות הזמנים של המכרז

| נושא | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 16.08.2015 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה ולהעברת טבלת פרמטרים להערכת עלות | 27.08.2015 שעה 15:00 |
| מועד פרסום תשובות והבהרות | 03.09.2015 |
| מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה (סבב ב'), והעברת טבלת פרמטרים להערכת עלות מתוקנת | 10.09.2015 |
| מועד פרסום תשובות והבהרות | 17.09.2015 |
| מועד אחרון לקבלת ההצעות | 07.10.2015 |

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון לקבלת ההצעות או כל מועד אחר בלוח הזמנים.

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים תוגשנה על גבי טופס שאלות להבהרה על ידי הלקוח (קובץ Excel ולא קובץ בפורמט אחר כלשהו) - אודות טופס זה ראו נספח ה'.

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע במכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתם כפי שמוגדר.

במועד שליחת שאלות ההבהרה, על המציע לשלוח למשרד טבלת פרמטרים להערכת עלות. טבלה זו כוללת את כל הרכיבים שהמציע עשוי לקחת אותם בחשבון בעת בניית מודל התמחור של הצעתו (פרמטרים להערכת עלות כגון: העלות המצטברת של השימוש בשירותי האחסון, העלות המצטברת של שעות החישוב בהן עושים שימוש החוקרים, עלות העברת המידע בין השרתים, עלות השימוש בשירותי איזון עומסים (Load Balancing), העלות הממוצעת ל GB RAM, עלות שירותי התמיכה במשתמשים ובמפתחים, עלות השימוש במוצרי צד שלישי ועוד). הטבלה לא תכלול את העלויות עצמן, אלא רק את הפרמטרים שלהם תוצמד עלות בשלב ההצעה.

במעמד פרסום התשובות וההבהרות לשאלות ההבהרה (סבב א'), יפרסם משרד הבריאות טבלת פרמטרים אחודה להערכת עלות, וכן הערכה כמותית לגבי הרכיבים השונים שייעשה בהם שימוש, לאחר מכן, יותר לספקים לעדכן את רכיבי העלות בטבלת רכיבי העלות שהגישו במסגרת סבב ב' של שאלות ההבהרה.

בניגוד לסבב א' של שאלות ההבהרה, שבו כל מציע יוכל להגיש כמות בלתי מוגבלת של שאלות, בסבב ב', המיועד להבהרות קצרות ואחרונות, עשוי המשרד להגביל את מספר השאלות שיוכל לשאול כל מציע ואת אופיין.

חשוב להדגיש כי הגשת טבלת הפרמטרים להערכת העלות היא חלק אינטגרלי מתהליך הגשת ההצעה – ספק שלא יגיש טבלה שכזו עד המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה ולהעברת טבלת פרמטרים להערכת עלות לא יוכל לגשת למכרז, או שייאלץ לגשת למכרז ולתמחר את מוצריו בהתאם לטבלה  הכללית. בנוסף, מציע שיבחר שלא להגיש טבלת פרמטרים להערכת עלות יחתום על הצהרה בדבר הגשת הצעה ללא הגשת טבלת פרמטרים להערכת עלות, המצ"ב כנספח TBD. במסגרת כתב הכמויות שיוגש ע"י המתמודדים במענה למכרז ניתן יהיה לתמחר רק פריטים שיכללו בטבלה שתפורסם ע"י המשרד. היה וייבחר מתמודד שלא להגיש טבלת עלות עד למועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה, הרי שלא יוכל לדרוש  עלות בעבור רכיבים שלא נכללו בטבלה שתפורסם ע"י המשרד, ואלו יוצעו ללא עלות (כלומר בעלות אפס).

שאלות שיועברו לאחר המועד לעיל או שיופנו בעל פה או בטלפון או בפורמט אחר מהנדרש לא יחייבו מענה ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" ללא ציון שם הפונה, וכן יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתת למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן – יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

הגשת ההצעה

        - הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

        - הצעת הספק, יחד עם מסמכי פניה זו על נספחיה, הם בגדר "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל המשרד, כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 המחייבת את המציע, וניתנת לקיבול על ידי המשרד בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו. הצעת הספק בתשובה למכרז זה, וכן גם ההבהרות אשר יעביר למשרד בתשובה לבקשתו, וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות - יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.

        - פרטי איש הקשר כפי שימסרו במועד רכישת מסמכי המכרז, אלא אם עדכן הספק אחרת, הם הפרטים אליהם יועבר מידע כל מידע לעניין המכרז (כולל הבהרות) ויחשבו שהגיעו ליעדם.

        - בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

        - כל מציע אשר מגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בקשר עם מסמכי המכרז כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

        - מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

        - כל מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שכל הצעה תתייחס למוצר מדף שונה או לסל שונה של מוצרי מדף, ותכלול פתרון מלא לצרכים המפורטים במכרז.

        - בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הרי שלגבי כל רכיב של הפתרון, כל מציע רשאי להציע חלופה נוספת עבור הרכיב . ואולם, בעת שהמציע מאפשר חלופה שכזו, עליו לציין מהי החלופה הנכללת במענה הבסיסי. חלופה זו היא שתקבע את הניקוד שיקבל הפתרון בבדיקת האיכות ובבדיקת העלות, ואילו החלופה הנוספת עשויה להעניק נקודות בונוס לציון האיכות בלבד של המציע, במידה והדבר רלוונטי.

        - הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו. במידה ויחסר אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע - רשאית ועדת המכרזים לפסול / לא לקבל חלק זה בהצעה. נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות / עלות.

אופן הגשת ההצעה

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. על המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם או פרט מזהה אחר. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל:

על המעטפה להכיל ארבעה עותקים מלאים של ההצעה. 3 עותקים מודפסים, כרוכים או ערוכים בקלסר (להלן: עותק "קשיח") ועותק אחד בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק).

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתקי ההצעה במילה "העתק". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".

עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי המכרז בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המזמין בהקשר למכרז הנידון למעט הצעת המחיר.

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם.

המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר השלמה מאוחרת יותר של מסמך חסר בהתאם ובכפוף לדין ולשיקול דעת הוועדה. אין באמור לעיל כדי לחייב את הוועדה לבקש השלמה כאמור ו/או כדי להוות פטור או היתר לאי הגשת המסמכים כנדרש.

אישור על השתתפות בכנס הספקים במשרד.

העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. יש לציין על גבי המעטפה את שם המכרז ומספרו ואת שם המציע וכן את תוכן המעטפה (הצעת מחיר או הצעת איכות). אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.

על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית בחתימת נוטריון.

על כל המסמכים המצורפים לחוברת ההצעה להוות מסמכים מקוריים.

חתימה על מסמכי ההצעה:

        - כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו ובחותמת המציע.

        - בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו, אשר בחתימתו/ם ניתן לחייב את המציע, זאת בצירוף חותמת המציע.

על המציע לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז, ללא כל שינוי ו/או הסתייגות ו/או תוספת. מובהר כי אם המשרד ישנה תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה, ייחשבו השינויים האמורים כחלק בלתי נפרד מן ההסכם, וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא.

הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

        - על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

        - על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח (למעט הצעת המחיר וחתימות).

        - העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט תקליטור בפורמט Word  (ולא כדוגמת פורמט סרוק או PDF).

        - מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

        - את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים הממוקמת ברחוב ירמיהו 39 מגדלי הבירה ירושלים, בניין משרד הבריאות בקומת הכניסה  ליד עמדת השומר בבניין הפנימי, בתיבת המכרזים של משרד הבריאות. על המציע האחריות לוודא כי שלוחו שלשל את ההצעה לתיבת המכרזים של אגף המחשוב להבדיל ממחלקה אחרת של המשרד. טעות בזיהוי התיבה עלולה להביא לפסילתו של המציע. על המעטפה יש לציין: "מכרז פומבי מס' 10/2015 מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנהבטכנולוגיות Big Data עבור משרד הבריאות" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

המפרט

תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)

- חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

- חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

- חלק כלכלי המסומן פרק 5.

- נספח א' – חוברת ההצעה , המסמך כולל בתוכו את הנספחים הבאים:

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

- נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- נספח א'4- נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

- נספח א'5- נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים

- נספח ב' – הסכם התקשרות

- נספח ב'1- נוסח ערבות לביצוע

- נספח ב'2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

- נספח ג' - אבטחת מידע.

- נספח ג'1 – נוהל פיתוח מערכות מאובטחות (קובץ מצורף)

- נספח ג'2 – נוהל אבטחת תשתיות (קובץ מצורף)

- נספח ג'3 – דרישות אבטחת מידע עבור מחשוב ענן (קובץ מצורף)

- נספח ד'– הצעת מחיר

- נספח ה' -  טופס "שאלות הבהרה" (קובץ אקסל מצורף)

- נספח ו' – ביג דאטה במערכת הבריאות: תרחישי שימוש

- נספח ז' -  קריטריוני כניסה ויציאה מול בדיקות הקבלה

- נספח ח' -  טבלת התאימות לדרישות

תנאי סף

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

תנאי סף מנהליים

יש לצרף את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, תשל"ו- 1976: אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976. על המציע להיות מאוגד כדין במדינת ישראל.

תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987. (נספח א'1).

במידה והמציע הנו תאגיד יש להמציא העתק מאישור רישום מהרשם הרלוונטי. במידה והמציע הנו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין.

יש לצרף תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2).

יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

יש לצרף הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'3).

יש לצרף צילום אישור רכישת מסמכי המכרז.

המציע יהיה היצרן או מורשה מטעמו להצעת המוצר המוצע.

המציע יוכיח מחזור כספי של 5,000,000 ₪ לשנה בשלוש השנים האחרונות.

תנאי סף מקצועיים :

תנאי הסף המקצועיים למוצרי ה Big Data Analytics העקריים המוצעים יבדקו לכל מוצר מוצע בנפרד

המציע בצע  לפחות שני פרוייקטי אינטגרציה ויישום בתחום Big Data, אשר אחד מהם כלל התמודדות עם מידע בלתי מובנה. לגבי כל פרויקט, על המציע לפרט מהם המרכיבים ההופכים אותו לפרויקט Big Data, ולא, למשל, לפרויקט BI.

המוצר המוצע משמש לפחות חמישה גופי מחקר ו/או אנליזה של מידע (ממשלתיים, אקדמיים או מסחריים) לביצוע  Big-Data-Analytics .

הנחיות נוספות

בהגשת ההצעות, יש להתחשב, בנוסף למפרט זה, גם בהנחיות הבאות:

למשרד שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפתרון.

מכרז זה יוכל לשמש הן את משרד הבריאות עצמו, והן גופים נוספים לצורך יצירה והשתלבות של מאגרי מידע כמו קופות החולים, בתי חולים, ארגוני בריאות נוספים, ומשרדי ממשלה נוספים המקושרים למאגר המידע של משרד הבריאות. באפשרות המשרד לבצע את הרכש עבור גורמים עלה, וכן באפשרות גורמים אלה לבצע התקשרות עצמאית מתוקף מכרז זה, כך שיהיו רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז זה באופן ישיר, כולל הרחבות התקשרות בעתיד.

למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו, שלא לממש את רכש המוצר כלל, או שלא לממש את כולו על שימושיו.

המשרד רשאי לפצל את הזכייה בין שני ספקים או יותר על פי שיקול דעתו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשרד רשאי לפצל את הזכיה בין מענה המתאים לענן לבין מענה המתאים להתקנה מקומית ולשלב בין שניהם.

למציע לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמשרד, והמשרד יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מ-המציע או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

המציע מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם רלוונטי במסגרת התקשרות זו על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, אך מספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

המשרד שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות מטעם המציע על פי שיקוליו, ומבלי לפרט או לספק סיבה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר למציע זמן התארגנות.

המשרד רשאי לבקש מהספק לבצע POC  ליכולות המוצר כחלק מתהליך המימוש. ה- POC  יבוצע עם הספק שזכה. אי הצלחה ב-  POC עלולה לגרור אאת ביטול זכיית הספק והחלטה על כשיר שני, שיזדקק אף הוא ל POC בשלב המימוש.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

- לפסול או לדחות את הצעתו של המציע.

- לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

- לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה הועדה שמוצדק לעשות כן ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי.

למשרד שמורה הזכות לממש באופן חלקי את הפרויקט נשוא המכרז, או לא לממשו כלל. חשוב להבהיר כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספק מבין כי מדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

בכל מקרה בו ישנה סתירה בין המכרז לבין הנחיות אחרות, גובר המכרז.

סיווג רכיבי המפרט

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות חובה לציין אותן. |
| --- | --- |
| G (General) | רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף ‎0.14 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף ולא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.12‎0.14 להלן). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף. |

סיווג רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

סיווג סעיפי פרק המנהלה

סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה: "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכול בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

סיווג החלק המקצועי (הטכני)

סיווג רכיבי החלק המקצועי, פרקים 1-5 להלן, מצוין בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות בגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

אישורים והצהרות

הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (נספח א'4).

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון.

על המציע להצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלנו או של עובדינו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו. המציע מתחייב לספק מידע כנדרש על השירותים המסופקים על ידי קבלן משנה מטעמו, ועל קבלן המשנה.

תוקף ההצעה

משך תוקף ההצעה הוא 180 יום ממועד הגשת ההצעה.

במידה שבתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש להאריך את תוקף ההצעות עד לתאריך שיקבע על ידו. מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

הסכם זה תקף מיום חתימתו על ידי המורשים לכך מטעם המשרד.

הסכם זה יהיה תקף לתקופה של 5 שנים מהמועד שיקבע בהסכם ההתקשרות.

בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה לתקופות נוספות של עד שנתיים בכל פעם (במסגרת הסכם התחזוקה), וזאת עד לתקופה נוספת של 10 שנים. סה"כ תקופות ההתקשרות לא יעלה על 15 שנים.

בכל נקודה שבה מתבצעת הארכת ההסכם ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות בתיאום מוקדם עם המשרד ובאישורו. העלות החדשה תתבסס על ההצמדה למדד ותוספת שלא תעלה על 5%, עלות זו תהא תקפה לכל תקופת ההארכה (עד 10 שנים).

הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על החברה, במהלך כל תקופת ההתקשרות החדשה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע לחברה בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת המערכת, ולהמשיך לבצע בה פיתוחים, התאמות, וכיוצא בזה, באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפיתוחים תחול על המשרד. המציע מתחייב להמשיך ולעבוד מול המשרד עד לתאריך סיום ההתקשרות כאמור בהסכם, ולבצע את כל המשימות וההנחיות שהמשרד דורש כולל ביצוע חפיפה מסודרת בסיום ההתקשרות. ואולם, המשרד לא ייקח אחריות על תחזוקת מוצר מדף במקום היצרן.

בעלות וזכויות יוצרים

הבעלות וזכויות היוצרים מפורטים בהסכם ההתקשרות.

משרד הבריאות הוא הבעלים של כל התוצרים שיספק הזוכה בהתאם למכרז זה, אשר יותקנו על ידי הזוכה באתרי משרד הבריאות ובאתרים נוספים (באם יהיו כאלה). במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול במערכת או במי במרכיבי התכולה הכלולים בה, הם באחריותו הבלעדית של הזוכה.

ככלל, הבעלות על הפלטפורמה הבסיסית בטרם נעשו בה התאמות כלשהן הינה של יצרן התוכנה. כל פיתוח עתידי (הסבה / שדרוג/ התאמה וכל שכלול נוסף שיבוצע על גבי הפלטפורמה)  שבוצע לפי הזמנת המשרד, כמודולים נפרדים ומובחנים עבור משרד הבריאות, הינו ויהיה בכל עת בבעלותו המלאה  והבלעדית של המשרד, ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי, למעט במקרים בהם רישיון קוד פתוח יחייב אחרת.

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

על הזוכה לספק, במסגרת חתימת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 5% מעלות הקבועה להקמת המערכת כולל מע"מ (נוסח כתב הערבות בנספח ב'1). הערבות תהא בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בין הספק הזוכה למשרד הבריאות ועד 60 ימים לאחר סיומה.

על הזוכה להצהיר על אחריותו הכוללת לתקינות המערכת שתסופק למשך שנה ממועד גמר ההקמה ובאחריותו לתקן באגים וליקויים שיתגלו. בגין תקופה זו לא ישולמו דמי תחזוקה.

על הזוכה לספק את הסכם התקשרות, נספח ב', כשהוא חתום. מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד. מובהר בזאת שהמשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה את המציע, על כל פעולה כזו, שתיצור לכאורה, מחויבות כספית או אחרת.

על הזוכה להתחייב להעברה מלאה של כל מרכיבי  המערכת, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה למשרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.  המשרד רשאי להתקשר עם צד ג' ישירות לצורכי רישוי ושירות. במקרה זה תחול האחריות על האינטגרציה על הספק הראשי.

על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות ובמיוחד התאמה מלאה של המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המשרד והמרפאות (אופיס, מערכת הפעלה, דפדפנים, דרייברים למדפסות וכו').

על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה בתוכניות העבודה שיוגדרו.

על הזוכה להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים במכרז או מועמדים חלופיים שיקבלו את אישור המשרד מראש ובכתב

על הזוכה להתחייב לאחריות, אחזקה ושירות למערכת על כל מרכיביה, כולל מוצרי המדף הנלווים, אם ישנם, לתקופה שלא תפחת מ- 5 שנים, וזאת עפ"י נוסח הסכם ההתקשרות שייחתם בין המשרד למציע. המציע מתחייב לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז זה.

על המציע להצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

על המציע הזוכה להתחייב להשלים את הטמעת המוצר בהתאם להתחייבותו ללוחות הזמנים, תוך תחילת העבודה מיד עם העברת הזמנה חתומה מחשבות המשרד, ובהתאם לכל דרישות המכרז.

זכויות משרד הבריאות (M)

לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד.

לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין המשרד מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

להתחשב במתן ציון האיכות, בין היתר, בנתונים כגון ניסיון, יכולת המציע, היכרות עם המשתתף במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו, וכד'.

אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, כאשר הודעה מנומקת תשלח למציעים. למשל: אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב. המשרד יהיה רשאי לקיים מו"מ, או לפצל את הזכיה בין המציעים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

למשרד שמורה זכות על פי שיקול דעתו לקחת אחריות על תחזוקת המערכת  במקום המציע המהווה ספק, ולהמשיך לבצע בה פיתוחים, התאמות וכיו"ב, ובאמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המשרד. המשרד לא ייקח אחריות על תחזוקת מוצר מדף במקום היצרן.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכפוף להוראות תכ"ם.

ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תוכניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד, המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול את זכייתו של הספק הזוכה ולקבל במקומה את הצעתו של הספק הכשיר הבא בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

הצעת המציע

מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 ובחוברת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשובות תינתנה בהתאמה 1:1 גם לתת חלוקה של כל סעיף, לכל רמת פירוט שהיא.

רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

מבנה מפורט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.5.2.2 לעיל.

ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

ברכיב "פתוח", רשאי המציע להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני.

בעלות על המפרט ועל ההצעה (M)

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) היא רכושו של המציע. למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת הפעילות במכרז זה והתקשרות עם המציע.	
המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

בהתאם לתקנות חוק המכרזים, מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה. המציע רשאי לציין בתשובתו לסעיף זה אלו סעיפים ונספחים בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים וכן עליו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו (ראה סעיף ‎0.8.1.3). בקשת המציע לחיסיון בפני מציעים אחרים תחול בהתאמה על המציע המבקש. משמע – ככל וידרוש המציע חיסיון על נושא מסוים, בהתאמה, נושא זה יהיה חסוי בפניו בשאר ההצעות הזוכות אם יבקש לעיין בהן. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק המכרזים.

עיון במסמכים כאמור בס"ק ‎0.15.3 לעיל, יעלה למבקש 300 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל. סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המשרד לא יהיה חייב למסור בכל זמן שהוא נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי, או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.

למרות האמור לעיל, הצעת המציע תיחשב כהצעה שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והספק יאשר במענה לסעיף זה כי הוא ער לכך כי אם יזכה במכרז עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של המשתתפים האחרים במכרז.

אם ברצון המציע למנוע עיון בסעיפים מסוימים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, עליו לציין בחוברת ההצעה (נספח א) למענה שלו, את רשימת הסעיפים אותם הוא מבקש שלא להציג למתחרים, תוך מתן נימוקים לטענתו. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בהצעת הספק על סעיפיה, אלא אם נקבע כך באופן מפורש על ידי ועדת המכרזים כאמור להלן. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי. ספק שמצדו יטען לסוד מסחרי / מקצועי לעניין מסוים יהיה מנוע מלבקש עיון לאותו עניין בהצעות אחרות.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת הספק בטענה של סוד מסחרי או מקצועי אם היא אינה מנומקת, או במידה שהספק טוען טענות כאלו בצורה גורפת, לגבי חלקים נרחבים של ההצעה שלו.

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בסעיפים מהצעת הספק בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המשרד.

המשרד יתאם עם המבקש את מועד העיון בהצעות הזוכות בהתאם ללוח הזמנים של גורמי המקצוע המופקדים על הנושא, ולמציע לא תהיה תלונה בגין המועד שנקבע, ובלבד שהינו סביר.

המשרד מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד או מבקר המדינה רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

המציע יגיש הצעה אחת כוללת (כולל התייחסות להטמעת הפלטפורמה כרכיב אופציונלי).

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובעל פה על ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו (להלן: "נציג המזמין").

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי הציוד כ- single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

בדיקת ההצעות והערכתן

המשרד יקיים תהליך בחירה רב-שלבי למציעים.

שלב  א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב ב'.

שלב ב' - בדיקת איכות

בהערכת תועלת (איכות) ההצעות במפרט זה, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלת משקלות האיכות הבאה:

פרק 2 –               35%

פרק 3 –               20%

פרק 4 –               30%

הדגמת המוצר – 15%

הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 70% (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל. למרות האמור לעיל, במקרה שפחות משלוש הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ- 70%  אך לא נמוך מ- 60%.

רק הצעה שתעמוד בציון המינימלי של  בדיקת האיכות תעבור לשלב ג' שקלול עלות תועלת.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים לניסיונם בתחום, ולפריסת המערכת, כפי שהוגדרו בדרישות הסף, די בהם ל"בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.

במידה ויותר מחמישה מציעים יעברו את תנאי הסף המפורטים במכרז זה, יהיה רשאי המשרד להפריד את שלב הדגמת המוצר (Demo) מיתר שלבי בדיקת האיכות. באם תבוצע הפרדה שכזו, ייתכן שרק חלק מן המציעים יוזמנו לשלב הדגמת המוצר.

שלב ב' - סינון איכותי

חלק א': בחלק זה יבחנו ההצעות לפי משקולות האיכות כדלהלן.

בהערכת תועלת (איכות) ההצעות, בחלק זה, נקבעו המשקלות הבאים. ראו פירוט המשקלות להלן.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים לניסיונם בתחום, כפי שהוגדרו בדרישות הסף, די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.

להלן פירוט פנימי למשקולות האיכות:

פרק 2: יישום (הדרישות הפונקציונליות): ( סה"כ – 35% משקל  בציון האיכות)

בכל אחד מהסעיפים להלן ינתן ציון נפרד לאיכות המענה בענן ולאיכות המענה On Premisse בפתרון הספק. ציון האיכות הכולל לסעיף יחושב על ידי שקלול שווה בין ציון הענן וציון On Premisse בסעיף הספציפי.

| קריטריון | פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- | --- |
| קליטה וטיוב דאטה (סה"כ 7 נק') | תמיכה בסוגי דאטה שונים | 4 |
|  | יכולות טיוב, קנוניזציה וסטדנדרטיזציה | 2 |
|  | יכולות "קצירת" מידע מהרשת | 1 |
| יכולות אנליטיות (סה"כ 13 נק') | יכולות אנליטיות חזקות, מגוונות וגמישות | 10 |
|  | יכולות אנליטיות ספציפיות לבריאות ומדעי החיים | 3 |
| ויזואליזציה (5 נק') | ויזואליזציה עשירה, גמישה, ונוחה לשימוש | 4 |
| חוויית משתמש (5 נק') | חוויית משתמש גרפית, נוחות ופשטות תהליכי העבודה במערכת, ורמת הביצועים (Performance). תמיכה בממשק משתמש אינטרנטי (web client) תוך הצגת ממשק המשתמש בטלפונים חכמים, tablets, ובכל סוגי הדפדפנים המובילים (תוך תמיכה בגדלי מסך שונים וברזולוציות מסך שונות) – רצוי. במידה ודרישה זו לא מתקיימת, יש צורך בהתקנה רזה ופשוטה של אפליקציית ממשק המשתמש. תמיכה בהצגת הממשק למשתמש במספר מסכים המסונכרנים ביניהם | 4 |
| ממשקים (3 נק') | נוחות, גמישות ועושר ממשקי המידע של המערכת – אליה וממנה | 3 |
| כללי (2 נק') | כללי: המענה המוצע נותן מענה הולם לאנליזת Big-Data במערכת הבריאות | 4 |
| נקודות בונוס על יכולות נוספות | נקודות בונוס על יכולות נוספות שיציע הספק בנוסף ליכולות שנדרשו במכרז, ועל חלופות נוספות שיציע הספק לשיפור הפתרון | 10 |
| סה"כ |  | 35+10 |

הסבר לגבי נקודות הבונוס: בדיקת האיכות מעניקה 10 נקודות בונוס למציע שיפרט בהצעתו יכולות נוספות שיש בהם כדי להעשיר את המענה ליעדים המתוארים במכרז. בדיקת האיכות בנויה כך שגם מציע שלא קיבל אף נקודת בונוס יוכל לקבל ציון איכות מושלם. היות והציון המקסימלי שניתן לצבור בפרק האיכות הינו 70 נקודות, המשרד יתייחס למציע שבעקבות נקודות הבונוס יקבל יותר מ 70 נקודות כאל מציע שקיבל 70 נקודות בלבד. כך לדוגמא, מציע שהצעתו קיבלה 55 נקודות איכות ועוד 10 נקודות בונוס יקבל 65 נקודות איכות, ואילו מציע שקיבל 65 נקודות איכות ועוד 10 נקודות בונוס יקבל בסופו של דבר 70 נקודות איכות.

פרק 3: טכנולוגיה ותשתית (סה"כ: 20 נקודות)

בכל אחד מהסעיפים להלן ינתן ציון נפרד לאיכות המענה בענן ולאיכות המענה On Premisse בפתרון הספק. ציון האיכות הכולל לסעיף יחושב על ידי שקלול שווה בין ציון הענן וציון On Premisse בסעיף הספציפי.

| קריטריון | פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- | --- |
| טכנולוגיה, ארכיטקטורה ועיצוב הפיתרון | בחירת טכנולוגיות בשלות ומוכחות, שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח, פיתרון המתאפיין ב-scalability, שימוש ב plug in approach וב SDK, ערכות פיתוח תחומות ומתועדות, שרידות גבוהה ואפשרות ליתירות ולסביבת Disaster Recovery, תמיכה מובנה בשפות שונות (multi-language), ובפרט בעברית, זמני תגובה מהירים של המערכת, זמינות גבוהה (לפחות 99.9%). | 5 |
| אבטחת המידע ושמירה מקסימלית על פרטיות האזרחים | איכות תפיסת אבטחת המידע של המערכת, הבטחת איכות המידע (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability להבטחת Data Integrity), שימוש נכון בהצפנות (מידע המגיע מוצפן, ומידע שיש להצפינו בעת האחסון), ניהול משתמשים והרשאות במערכת, סנכרונם והגדרת תפקידם מול Active Directory, מנגנונים לזיהוי פרצות אבטחת מידע ולהתרעה מפני תקיפות, מנגנונים להגנת סייבר, ומנגנונים ייעודיים להבטחת השמירה על פרטיות האזרחים. | 5 |
| פשטות וגמישות בהתקנה, בתפעול, בניהול המידע, ובהרחבות אפשריות למערכת | פשטות ההרחבה: מערכת בעלת ארכיטקטורה פתותחה, שהרחבתה פשוטה וטבעית, ושגמישותה מאפשרת הרחבות לכיוונים שונים שחלקם עדיין אינם נמצאים בשוק, תועדף על פני מערכת סגורה, שכל שינוי בה דורש מאמץ רב וזמן רב וכרוך בסיכון רב. מענה איכותי לנושא העשרת המערכת ביכולות נוספות, כמו גם הצבעה על יכולות נוספות של הספק אשר לא התבקשו במפורש במכרז, תהווה יתרון בקריטריון זה. פשטות ההתקנה: תמיכה בהתקנה פשוטה דרך כלי התקנה בצורה פשוטה ואינטואיטיבית. תמיכה בגיבוי ויכולת לשחזר את הגרסא הקודמת של המערכת (לפני ההתקנה שבוצעה). פשטות קונפיגורציית המערכת: דרך ממשק משתמש לקונפיגורצית המערכת ולהגדרת פריסת המערכת על החומרה בצורה פשוטה ואינטואיטיבית. פשטות התחזוקה: מערכת שתחזוקתה פשוטה, מתבססת על מעט שרתים (אם בכלל), מעט שטח אחסון, מעט אנרגיה המושקעת בתחזוקתה, תתועדף על פני מערכת מסורבלת ויקרה לתפעול. ניהול המידע: יכולת קבלה, ניתוח, איחסון ואחזור של מידע מובנה (structured), ומידע לא מובנה (semi-structured ו-unstructured). תועדף תשתית המאפשרת העברת מידע ישן לאיזור איחסון זול יותר תוך איפשור פגיעה בזמני הנגישות אליו על פי חוקיות נדרשת. מודל הגבייה: יכולת מימוש מודל גביה מורכב ומפוצל, במסגרתו משלמים משתמשים שונים לפי תעריפים שונים, והמשרד מסוגל לממש סבסוד צולב של משתמשים מסוגים שונים באמצעות גבייה של תעריפים הנמוכים מתעריפי הספק מחלק מהמשתמשים, וגבייה של תעריפים הגבוהים מתעריפי הספק מחלק אחר של המשתמשים. | 7 |
| כללי | התרשמות כללית מהטכנולוגיה והמודל התפעולי | 4 |
| סה"כ |  | 20 |

פרק המימוש (איכות הספק והצוות) ( סה"כ – 30% משקל  בציון האיכות):

| פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- |
| ניסיון המציע בפרויקטים בעלי מאפיינים רלוונטיים נסיון המציע בפיתוח ואינטגרציה של מערכות ביג דאטה גמישות המתממשקות למספר רב של ממשקים, מנתחות ושומרות כמויות גדולות מאוד של מידע (מובנה ולא מובנה) בהצלחה. ניסיון המציע או קבלן משנה מטעמו בהטמעת ותחזוקת מערכות בסביבת הענן ניסיון המציע במערכות Big Data המאפשרות ניתוח ברמת המדינה (Nationwide) וניתוח ע"י גופים ממשלתיים ומחקריים למטרות קביעת מדיניות ניסיון המציע בפרוייקטים אג'ילים דינאמיים וארוכי טווח בהם הדרישות המדוייקות, הממשקים ומודלי הדטה לא מוגדרים באופן מלא בתחילת הפרוייקט. ניסיון המציע בפיתוח והטמעה של מגוון טכנולוגיות של פלטפורמת הביג דאטה בהצלחה התרשמות מתהליכי הפיתוח, הבדיקות, המוצעים על ידי המציע והתאמתם למורכבות הפרוייקט ופרמטרי האיכות הנדרשים שביעות רצון מצד הלקוחות של פרוייקטים דומים לפרוייקט המוצע | 6 |
| מנהל הפרויקט וצוות הפרויקט ניסיון הצוות בהובלה בהצלחה של של פרוייקטים מורכבים של מערכות ביג דאטה ניסיון הצוות באיפיון ארכיטקטורת הפיתרון, בחירת הכלים, פיתוח ובדיקות של פרוייקטי ביג דאטה התרשמות מאיכות הצוות, ניסיונו, מקצועיותו ואיכות הפרוייקים הקודמים שהובלו על ידיו | 6 |
| מיצור הפיתרון, הדרכה, הטמעה וליווי ניסיון הספק והצוות במיצור הפיתרון, איכות התיעוד המוצע ובחינה צורת המיצור של פרוייקטים דומים קודמים שבוצעו על ידי הספק והצוות (מסמכים, שכבות התקנה, קונפיגורציה והרחבה) ניסיון הספק בבניית ערכות הדרכה וביצוע ההדרכה בהצלחה לגופי פיתוח, הטמעה, תמיכה ולמשתמשי המערכת נסיון הספק בהטמעה וליווי ההטמעה בהצלחה של מערכות ברמת מורכבות דומה לפרוייקט המוצע ניסיון הספק בתמיכה וליווי הפרוייקט אחרי שכבר הותקן והופעל בשטח. המקצוענות, רמת השירותיות, תהליכי העבודה מול הלקוח ומשתמשי המערכת (ניהול גרסאות שטח, ניהול באגים, ניהול בקשות לשינוי ועוד) | 6 |
| תכנית עבודה ולוח זמנים ניסיון הספק בבנייה של תוכנית עבודה ברמות השונות, התאמתה לשינויים ותהליכי הבקרה המוצעים. ניתוח מתודולוגית הפיתוח והכלים התומכים המוצעים על ידי הספק ניסיון הספק לזהות סיכונים בפרוייקט, צווארי בקבוק בתוכניות העבודה ותלויות בגופים אחרים | 6 |
| התרשמות כללית מהספק ומהפרויקט התרשמות מניסיון הספק והצוות המוצע לפתח ולהטמיע פרוייקטים דומים בהצלחה, תוך בחירת טכנולוגיה וארכיטקטורה אופטימלית, עמידה בלוחות הזמינים, בתקציב, בתכולה ובאיכות הרצוייה. התרשמות ממקצועיות הצוות ומתהליכי העבודה המוצעים. | 6 |
| סה"כ | 30 |

פרק ההדגמה: ( סה"כ – 15% משקל  בציון האיכות)

| פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- |
| עושר היכולות המודגמות על גרסת ההדגמה להכיל מגוון רחב ככל הניתן של היכולות הפונקציונליות הנדרשות מהתוצר הסופי על גרסת ההדגמה לממש תרחישים עיסקיים שיוגדרו על ידי הלקוח, כאשר לספק ינתן החופש להרחיב תרחישים אלו (תוך קבלת אישור הלקוח) על גרסת ההדגמא להיות מבוססת על הטכנולוגיה המוצעת ולממש ולהנחיות הארכיטקטורה המוצעת לטובת התוצר הסופי | 8 |
| גמישות המערכת שהוצגה הספק יציג בגרסת ההדגמה את גמישות המערכת והפשטות/המורכבות הכרוכה בעדכון אופן הפריסה של המערכת, בהתמודדות עם כמויות מידע נוספות, ממשקים נוספים, מודל דאטה שמתעדכן, תהליכי ניתוח מידע נוספים והצגת סוגי מידע חדשים למשתמשי הקצה. הספק יציג את הארכיטקטורה וה-design המאפשרים גמישות זו ואת הצעדים הנדרשים למימוש | 4 |
| התרשמות מתהליך ההדגמה התרשמות מאיכות גרסת ההדגמה התרשמות מאופן הצגת ואיכות הארכיטקטורה, ה-design ודרך המימוש התרשמות מהבנת הספק את הדרישות העיסקיות ויכולתו לתרגם אותן ליכולות טכניות ולממשן התרשמות מדרך התמודדות הספק אם מקרים של אי ודאות, דרישות שאינן מדוייקות לחלוטין ודאטה שלפעמים אינו שלם | 3 |
| סה"כ | 10 |

שלב ג' - בדיקת עלות/תועלת

      - בשלב זה תתבצע בדיקה משוקללת של עלות ההצעה מול התועלת (האיכות). 
יחס עלות תועלת לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו :

עלות –  30%, תועלת (איכות) –  70%

      - מרכיבי ציון המחיר יחושבו בהתאם למכפילים המפורטים בפרק 5, וסיכום הציון יחושב בהתאם לאופן הבא:

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי (100).

ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה:

(הצעה זוכה לחלק להצעה נוכחית) * 100.

תיחור דינאמי

- במסגרת מכרז זה, המזמין מודיע שלא יבוצע תיחור דינאמי מקוון בין המציעים.

- המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם ספק שנותר כספק יחיד במכרז, בין אם לא הוגשו מלכתחילה הצעות אחרות, ובין אם משום שיתר ההצעות שהוגשו למכרז נפסלו.

אומדן עלויות

- במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן. לחילופין, ובאופן מצטבר, שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

מחירים

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2- כללי הצמדה.  אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלבנטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4%  לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון/ת.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

ביצוע תשלום יעשה עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, וכן על פי אבני הדרך המוגדרות בפרק 4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר חשבונית לתשלום עבור פיתוח עתידי בהזמנת המשרד ללא העברת קוד המקור כאמור במסמך זה.

במידה שהמשרד יבקש לבצע שינויים ותוספות במערכת, יגיש הזוכה הצעת מחיר לשינוי. ההצעה תכלול פירוט השינויים והשיפורים, כולל הערכת שעות לפי מקצוע.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M)

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות  ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

המציע ימציא לארגון לפי בקשתו פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.
התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'7. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

המציע מחוייב לעמוד בנהלי אבטחת מידע המקובלים במשרד כאמור בנספחים ג' 1 ו- ג' 2.

- יעדים (I)

כללי – הבהקים

מדי יום, מייצרת קהילת הבריאות הישראלית מיליוני נתונים קליניים, אדמיניסטרטיביים ואחרים אודות הטיפול הניתן לתושבי מדינת ישראל, בריאות הציבור, ומצב מערכת הבריאות. נתונים אלה טומנים בחובם פוטנציאל מחקרי וטיפולי עצום, ואנליזה שלהם עשויה ליצור תועלת אדירה לציבור, בפיתוח תרופות חדשות, בגיבוש הליכי טיפול חדשניים, ובייעול המערכת.

תפקידה של המערכת אותה מבקש המשרד לרכוש הוא לאסוף את הנתונים הרלוונטים, לאגור אותם ולאפשר ניתוח מובנה שלהם, במטרה לסייע למערכת הבריאות ולגופי המחקר השונים להפיק מתוך המידע תועלת לציבור, תוך שמירה מירבית על פרטיות האזרחים ועל ביטחון המידע. לשם כך, המשרד מבקש לבחור פלטפורמה קיימת המיועדת לביצוע Big Data Analytics, ולאפשר לספק לבצע את ההתאמות הנדרשות בפלטורמה זו לצורך מתן מענה לצרכי מערכת הבריאות הישראלית.

המידע המיועד להאגר במערכת יהיה מותמם (De Identified), למען השמירה על פרטיות האזרחים. ההתממה תיעשה על פי כללי ההתממה הקיימים ושיקבעו על ידי הגורמים המוסמכים לכך, ותוך שימוש במנגנון התממה מתאים.

מקורות המידע

מקורות המידע מהם עשוי לזרום באופן שוטף מידע גולמי למערכת הם:

|  | שם | תיאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | קופות החולים ובתי החולים | קופות החולים ובתי החולים בישראל מייצרים באופן יומיומי כמויות אדירות של מידע קליני ומינהלי. חלק מן המידע המיוצר בקופות החולים מועבר כבר כיום למשרד הבריאות מתוקף רגולציה קיימת, חלקו צפוי להיות מועבר בעתיד בהתאם לרגולציות עתידיות, וחלקו צפוי להישאר אצל קופות החולים ובתי החולים. שאיפת משרד הבריאות הינה כי כל שלושת סוגי המידע הללו יהיו זמינים עבור מחקרי Big-Data. |
| 2 | ארגוני בריאות נוספים | מכוני מחקר, מרפאות פרטיות וארגוני בריאות נוספים בישראל מייצרים מידע קליני ותפעולי שעשוי להיות מוזרם למערכת. |
| 3 | גורמים פנימיים במשרד הבריאות | בתוך משרד הבריאות, קיימות כיום יחידות המייצרות באופן שוטף מידע גולמי שיש בו ערך מחקרי רב, ובתוך כך הרשמים הרפואיים, מידע הנאסף לצורך מדדי איכות של בתי החולים, מידע פיננסי אודות תקצוב פרויקטים, עלויות התפעול, מכרזים, רכש ועוד. |
| 4 | משרדי ממשלה נוספים | חלק גדול מן המידע הרלוונטי לצורך מחקר מערכת הבריאות מצוי כיום במאגרים המוחזקים ע"י משרדי ממשלה נוספים, כגון המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד הכלכלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי ועוד. המערכת צריכה לאפשר קבלה של מידע ממאגרי מידע של משרדי ממשלה נוספים, והצלבתו עם המידע המגיע ממערכת הבריאות. |
| 5 | מאגרי מידע של חברות עסקיות | על מנת ליצור תמונה מחקרית שלמה ככל האפשר, המערכת עשויה לקבל מידע ממאגרים של חברות מסחריות, ובתוך כך מידע בריאותי המסופק ע"י צרכני אפליקציות בריאות שונות (כגון Apple Health Kit), מידע גיאוגרפי אודות הרגלי אוכלוסייה (מאפליקציות דוגמת WAZE), הרגלי חיפוש באינטרנט, נתוני שימוש במכשירים סלולריים ובכרטיסי אשראי ועוד. |
| 6 | מידע גלוי (אוסינט) | בנוסף למאגרי המידע הפנימיים, המערכת צריכה להיות מסוגלת לקבל מידע מובנה ומידע בלתי מובנה מרשת האינטרנט. מידע שכזה עשוי לכלול ייבוא של מאגרי מידע זמינים לציבור (כגון מאגרי מידע אקלימי, מאגרי מידע גיאוגרפי, מאגרי מידע דמוגרפי, מידע שוטף אודות זיהום אוויר ומים בנקודות שונות וכו'), ייבוא שוטף של נתונים ממכוני מחקר (כגון נתונים ממאגרי ה OECD, הבנק העולמי, ה WHO ועוד), וכן מידע בלתי מובנה מרשתות חברתיות. ייבוא המידע צריך להיעשות באמצעות זחלנים ייעודיים, וכן באמצעות התממשקות למאגרי המידע הרלוונטיים. |

חשוב לציין כי הייעוד הראשוני של המערכת הוא עבור מידע המגיע מתוך מערכת הבריאות (שורות 1-3 בטבלה), ואילו ההרחבה למידע המגיע מחוץ למערכת היא אופציונלית.

לקוחות המערכת

הלקוחות שיעשו שימוש במערכת ו/או במידע שינוהל בה:

| שם | תיאור |
| --- | --- |
| צרכנים פנימיים במשרד הבריאות | גורמי מחקר ומדיניות במשרד הבריאות אשר מנתחים מידע למטרות קביעת מדיניות, בקרת איכות על הטיפול הבריאותי במדינת ישראל, וסיוע בקבלת החלטות מבוססת נתונים במערכת הבריאות, וכן מתוקף תפקידו של משרד הבריאות כגורם מממן ומבטח. |
| ארגוני הבריאות | גורמי מחקר ומדיניות בקופות החולים, בבתי החולים, ובארגוני הבריאות |
| מלכ"רים בתחום הבריאות | גורמים ללא כוונת רווח (עמותות חולים, שירותי הצלה, האגודה למלחמה בסרטן ועוד) אשר יהיו מעוניינים לבצע מחקר |
| גורמים אקדמיים | חוקרים, מכונים ואוניברסיטאות המעוניינות לעשות שימוש מחקרי במידע |
| ספקי שירותי בריאות עסקיים / פרטיים | חברות פרטיות ובתי חולים פרטיים המספקות שירותי בריאות |
| חברות פרטיות מתחום הבריאות | חברות תרופות, אבזור ומכשור רפואי, שירותים לרווחת החולה ועוד |
| חברות פרטיות מחוץ למערכת הבריאות | תחת מגבלות מסוימות, גם חברות פרטיות המפתחות מוצרים שאינם לתחום הבריאות עשויות להתעניין במידע הנמצא במערכת, ולקבל הרשאה מסוימת כלפיו. |

יעדים ומטרות

קיומה של פלטפורמה למחקרי Big-Data במערכת הבריאות הישראלית נועד לשרת את המטרות הבאות:

- שיפור הטיפול הבריאותי לציבור באמצעות שימוש מתקדם במידע:  הנחת העבודה היא כי כמויות המידע הנאספות כיום באופן חסר תקדים במערכת הבריאות עשויות להניב תובנות שתסייענה בפיתוח תרופות חדשות ודרכי טיפול חדשניות, באופן שישפר את הטיפול הבריאותי בישראל

- מעבר מטיפול הומוגני באוכלוסיה הטרוגנית לטיפול המותאם אישית למטופל: המידע הרב שנאסף מאפשר לקבוע אילו טכניקות טיפוליות מועילות לאילו פרטים, וכך, למשל, להתאים לכל חולה סרטן את סדרת הטיפולים שיש לה את הסיכויים הגבוהים ביותר להוביל להחלמתו המלאה, ע"פ פרופיל אישי.

- מעבר מטיפול תגובתי במחלות לטיפול בריאותי מונע, מדדים מנבאי בריאות וטיפול פרואקטיבי: כיום, מירב האנרגיה של מערכת הבריאות מופנה כלפי הטיפול במחלות לאחר התעוררותן. בעזרת שימוש נכון במידע, ניתן לנבא בצורה טובה יותר אלו פרטים הינם בעלי פרופיל המגדיל את הסיכוי שיחלו במחלה מסוימת (פרופיל קדם-מחלתי), להעניק המלצות התנהגותיות וטיפול מונע, ולהחליף את הגישה התגובתית בגישה יוזמת ופרו-אקטיבית לשמירה על בריאות המטופל.

- יצירת מערכת רפואית אפקטיבית ובת קיימא:  בעולם של משאבים מוגבלים, ישנה חשיבות רבה ליעילות שבה פועלת המערכת הרפואית בטיפול בחולים. באמצעות בחינה מדוקדקת של צווארי הבקבוק במערכת, איתור נקודות יעילות במיוחד ונקודות שבהן ישנו חוסר יעילות, וניתוח של הגורמים לתפקוד נכון ולתפקוד לקוי של המערכת, ניתן להעלות משמעותית את התועלת המופקת מן המשאבים המושקעים במערכת הבריאות.

- יצירת תשתית לקבלת החלטות מבוססת עובדות במערכת הבריאות:  לצורך קביעת מדיניות בריאות ברמה האסטרטגית, האופרטיבית והטקטית, ישנו צורך במנגנון המסוגל לייצר במהירות וביעילות קשת רחבה של נתונים עדכניים אודות תפקוד המערכת ויעילותם של כלים רגולטוריים שונים.

- חיזוק כלכלת ישראל ומיצוב המדינה בחזית המחקר העולמי בתחום הבריאות: יישום נכון של טכנולוגיית Big-Data ברמה הלאומית בישראל עשוי להפוך את מערכת הבריאות הישראלית למושא מועדף עבור חוקרים מהעולם כולו, ליצור הזדמנויות לשיתופי פעולה פוריים בתחומי מחקר וכלכלה, ולחזק את מיצובה של ישראל כאומת סטארט-אפ.

בעיות עיקריות במצב הקיים

כיום, חלק הארי של המידע המיוצר במערכת הבריאות אינו משמש לצרכי מחקר, והתועלת הגלומה בו יורדת לטימיון. קיימות יחידות מחקריות רבות ואיכותיות במערכת הבריאות, המפוזרות בין משרד הבריאות עצמו, ארגוני הבריאות, גורמים מסחריים ומכוני מחקר ייעודיים, אולם הגישה של היחידות הנ"ל לדאטה מבוזרת למדי, כאשר נדיר למצוא שיתופי פעולה לאומיים בין כלל הארגונים לצורך מחקרי Big-Data. מצב זה יוצר בא לידי ביטוי במספר בעיות:

- מימוש חלקי של כוונת הרגולטור: אף שישנה רגולציה המאפשרת למשרד הבריאות (ואף מחייבת במקרים מסוימים) לאסוף מידע אודות מחלות וטיפולים מסוימים, המידע הנאסף לא ממוצה כהלכה, וזאת בשל היעדר מנגנון שיאפשר אינטגרציה של מידע מותמם (De-identified data) וניתוח שלו.

- אפליה בין גופי המחקר השונים על בסיס גודל: בעוד שלארגוני הבריאות הגדולים בישראל, המחזיקים אצלם מידע של מיליוני מטופלים, ישנה כיום האפשרות לבצע מחקרים פורצי דרך מבלי להזדקק לשיתוף פעולה עם ארגוני בריאות נוספים,  הרי שמרבית ארגוני הבריאות מחזיקים אצלם פלח קטן למדי מהמידע אודות מטופליהם, וכך נגזלת מהם האפשרות להגיע למרבית התובנות הרלוונטיות לשיפור הטיפול במטופליהם. חברות הזנק, אשר מעוניינות בקבלת מידע לצורך אפיון של פתרונות חדשניים, מוצאות עצמן פעמים רבות מול חומות בצורות.

- שימוש בכלים מחקריים וויזואליים שאינם הולמים את מורכבות המידע: כיום, קיים חוסר בכלים שיסייעו למקבלי ההחלטות להבין את המידע הבריאותי שנאסף במערכת. המחסור בכלי ניתוח שיאפשרו לזהות סיבתיות במידע, מוביל פעמים רבות למסקנות לא נכונות הנובעות מאיתור מתאמים שאינם מעידים על סיבתיות, וכן לקבלת החלטות המבוססת על אינטואיציה ולא על ניתוח סטטיסטי נכון של הנתונים.

- בחירה של חברות בינ"ל שלא לבצע מחקר על דאטה ישראלי: בשל המורכבות הטכנית והרגולטורית של ביצוע מחקרים בינ"ל על דאטה שנאסף כיום במערכת הבריאות הישראלית, אירעו מספר מקרים שבהם חברות מחקר בינ"ל בחרו שלא לבצע את מחקריהם על דאטה ממערכת הבריאות הישראלית, ופנו לשיתוף פעולה עם מדינות אחרות. הדבר מוביל להפסד כפול, הן בשל אובדן הפוטנציאל לטיפולים חדשניים שיותאמו למטופלים הישראלים, והן בשל אובדן ההכנסות הכרוך בכך.

הקשר ארגוני / עסקי

השלכות או"ש

במסגרת מכרז זה, נדרשת הדרכה והטמעה של המערכת בקרב מס' לא מבוטל של גורמים במערכת הבריאות ושל משתמשים בכל אחד מן הארגונים התורמים מידע למערכת והמבצעים מחקר באמצעותה.  בין המשתמשים במערכת – מנהלי מערכת, שיידרשו לבצע הגדרות והתאמות, וכן מדעני מידע, חוקרים, בעלי תפקידים במערכת הבריאות המזינים מידע למערכת. משיקולי ביטחון מידע, במקרים רבים לא תתאפשר לחוקרים האפשרות להוציא מידע מתוך המערכת, אלא רק לבצע את מחקריהם במסגרת "מעבדת המחקר" שתיכלל במערכת, ומשום כך יש חשיבות רבה לכך שהמערכת תאפשר שיטות מגוונות ככל האפשר של ניתוח מידע. בהקשר או"ש, יש חשיבות רבה בפשטות השימוש וביכולת למידה עצמאית של פונקציות המערכת, אולם מנגד, יש לשים דגש על היכולת לבצע מחקרים מורכבים באמצעות המערכת, לשאול שאלות מורכבות ולהציג את התשובות באופנים שונים.

תלות במערכות אחרות – מחשוב ענן

המערכת עשויה להשתלב בעתיד ב"ענן הבריאות" של המשרד, ענן היברידי אשר חלקו ישב בענן ציבורי טהור, וחלקו, משיקולי ביטחון מידע, עשוי לשבת בענן פרטי בתחומי מדינת ישראל. משמעות השימוש האפשרי בענן היא שהספק צריך לספק גמישות רבה בכל הקשור באחסון המידע, בדרך להפעלת כלי הניתוח והשירותים למשתמשים ובפלטפורמות שבהן נעשה שימוש, ויכולת לעבור בקלות בין הסביבות השונות (on premise, ענן פרטי, ענן ציבורי).

המידע המועבר למשרד הבריאות מארגוני הבריאות השונים מועבר למשרד דרך כלי מרכזי לניהול הממשקים של המשרד.

תכנית עבודה שנתית

מכרז זה מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף המחשוב במשרד הבריאות ובכפוף לאישור תקציבי לשנות התקציב הבאות.

ישימות ועלות /תועלת

סיכונים - ישימות הפרויקט

בכוונת המשרד לבחור מוצר ייעודי, התומך ב Big Data Analytics, כולל יכולת לבצע התאמות לצרכים הייעודים המוגדרים במכרז, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

פרויקטים דומים יושמו בהצלחה על ידי מדינות שונות בעולם.

אופק הזמן

- תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט  ותחזוקה למשך 5 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 5 תקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

- יישום בסיסי ראשוני של המערכת מתוכנן לעלות לאוויר לא יאוחר מ-6 חודשים מתחילת ההתקשרות.

- יישום ורטיקלים ייעודיים יבוצע בשלבים בהתאם לתוכנית העבודה המוצגת בפרק המימוש.

ניהול תוכנית העבודה

- משרד הבריאות מנהל את פרויקטי המחשוב במערכת לניהול פרויקטים sciforma. על הספק הזוכה לעדכן את גאנט הפרויקט במערכת המשרדית. החיבור למערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם, הספק הזוכה אחראי לכל תהליך ההתחברות ובכלל זה רכישת הכרטיס.

- יישום – מהות המערכת (S)

על הפתרון לאפשר את שיפור המענה הניתן לאתגרי מערכת הבריאות באמצעות ניהול וניתוח של מידע מובנה ובלתי מובנה במערכת הבריאות, שימוש בניתוח נתונים בתהליך קבלת ההחלטות, החל משלב איסוף, אחסון וביצוע ניתוח של הנתונים המאפשרים לקבל החלטות עסקיות טובות יותר. ועליו לכלול בין היתר את הישומים והכלים הבאים: ויזואליזציה, dashboard, Decision Support System, שאילתות, דוחות אנליטים ותפעוליים,  כלים לתחקור עצמי, ניתוחים סטטיסטים, מנגנוני חיזוי, Data Mining, ועוד. המוצר צריך לאפשר ביצוע מחקרים ב"מעבדת המחקר" – סביבה פנים מערכתית מוגנת, המצוידת בכלים אנליטיים מתקדמים ומגוונים, וגם להנגיש מידע לציבור.

דוגמאות לתרחישי שימוש במערכת הביג דאטה ניתן למצוא בנספח ו' של מסמך זה.

בפרק זה מתוראות הדרישות והצרכים הפונקציונלים למערכת הביג דאטה.

במענה לכל אחד ואחד מהצרכים הנ"ל, יש לפרט את הנושאים הבאים:

- התכונות והמאפיינים של הפיתרון המוצע ואופן מימושו

- הסבר האם הפיתרון המוצע מוכל בכלים (מוצרי צד שלישי) המוצעים או האם הוא דורש פיתוח יעודי. כאשר נדרש, יש להתייחס גם להיבטי רישוי

- כאשר נדרשות יכולות הרחבה, יש לתאר את משמעות ההרחבה, הוספת פונקציונליות נוספת מאותו הסוג (מה נפח העבודה, האם אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות, האם נתמך ע"י ה-SDK, האם נדרש שינוי במבנה מסד הנתונים, האם ניתן להעשות בקונפיגורציה בלבד וכו')

- כאשר נדרש, צילומי מסך ותיאור של קונספט ה-UX

- כאשר נדרש, התייחסות להיבטי אבטחת איכות

- כאשר נדרש, התייחסות לשירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה

- המענה לכל אחת מהדרישות נדרש להיות הן בסביבת ענן והן ביישום On Premmise. יש לציין אופן המענה בכל אחת מהסביבות במענה לכל דרישה. ניתן להפנות להסבר קודם על אופן המענה.

המציע רשאי לציין נושאים נוספים אשר נוגעים לתכונות המערכת, ואשר אינם מופיעים במסגרת פרק זה.

על המציע למלא את טבלת התאימות לדרישות (compliance matrix) המתוארות בפרק זה. טבלת התאימות לדרישות מופיעה בנספח ח'.

  - תמיכה בתהליכי העבודה של המערכת

תהליך העבודה המדויק של המערכת יגובש בשלב האפיון המתקדם של המערכת. ואולם, על מנת להמחיש את היכולות הנדרשות מן המערכת, מתואר כאן תהליך העבודה כפי שהוא מצטייר כעת בעיני המשרד. על הספק להצהיר על תמיכה בתהליך עבודה זה, או לסירוגין, במידה ותהליך העבודה הנתמך ע"י הספק הוא תהליך שונה, אשר מאפשר את כלל היכולות המתוארות, על הספק לפרט את התהליך השונה, ולהסביר כיצד הוא נותן מענה מלא לצרכי המשרד. להלן שלבי התהליך:

- איסוף המידע הגולמי: המידע נאסף ע"י יחידות הקצה (קופות החולים, בתי החולים, מכונים, מרפאות, ועוד)

- התממה ראשונית (טוקניזציה) של המידע והכנסתו למאגר המרכזי: פעולה זו עשויה להתבצע בסמוך לאיסוף המידע (ואף בזמן אמת), אולם בחלק מן המקרים, ייתכן שהמידע שייאסף יישמר בארגוני הבריאות, ורק על פי דרישה יועבר למאגר המרכזי לצורך ניתוחו למחקר ספציפי, ויתפוגג בסוף המחקר.

- טיוב, קנוניזציה, אינדוקס וחילוץ ישויות וקשרים (Pre-Processing): שלב זה נועד להבנות את המידע באופן שיקל על חילוץ תוצאות אנליטיות מתוכו. תהליכי הטיוב והקנוניזציה של המידע, הכוללים גם טיפול בכפילויות ובטעויות, אפשר שיתבצעו בשלב הכנסת המידע למאגר, ואפשר שיבוצעו בשלב הנגשת המידע לחוקר (כתלות בתרחישי השימוש). לעומת זאת, האינדוקס, וכן תהליכי חילוץ הישויות (entity-extraction), חילוץ הקשרים (Relation Extraction) והאגרגציה ייעשו בשלב הכנסת המידע למאגר המידע, וזאת במטרה לחסוך זמן בעת שליפת המידע.

- הצפת בקשה לשימוש במידע (בקש"מ): חוקר, אנליסט או גורם המסייע בקביעת מדיניות, מעלה בקשה לעשות שימוש בחלק מן המידע הנמצא במאגר (או במאגרי ארגוני הבריאות) לצורך מחקר או בדיקה ספציפית.

- תהליך אישור בקשת השימוש במידע: המערכת תאפשר תהליך מובנה של שקילת הבקשה לשימוש במידע לצורך איזון הצורך המחקרי עם שלל שיקולים אחרים (ובהם הדאגה לפרטיות הנבדקים, שיקולי אבטחת מידע, ושיקולים נוספים), לצורך מתן מענה מדויק לבקשת השימוש במידע. בסופו של התהליך הבקשה נדחית, או שהיא מאושרת בתנאים ספציפיים שכוללים את היקף המידע וסוגיו, את רמת ההתממה הנדרשת, את תקופת החשיפה של המידע, את סוג השימוש האפשרי בו (צפיה / העתקה) וכו'.

- המחקר עצמו: במידה והבקשה אושרה, החוקר רשאי לגשת למידע ולהפעיל שלל כלים אנליטיים על מנת לענות על שאלות המחקר שלו. בעת שהמידע מוגש לחוקר, הוא עובר התממה דינמית נוספת (דה-אידנטיפיקציה) שכוללת הורדת רזולוציה של המידע, הרעשה (פרטורבציה), גנרליזציה ועוד.

- סיום המחקר: עם סיום התקופה שהוקצתה עבור החוקר, המידע שהוקצה לו לצורך המחקר מתפוגג, וכל שנשאר מן המחקר הוא התיעוד (Audit) של כלל הפעולות שנעשו במערכת.

יש לציין כי הדוגמא המתוארת מעלה היא דוגמא של שימוש חד-פעמי במידע לצורכי מחקר / בדיקה נקודתית. במציאות, כפי שניתן לראות בתרחישי השימוש המצורפים כנספח למכרז, חלק מן הבקשות תהיינה בקשות לשימוש עתי במידע, לשימוש רציף במידע, ולקבלת התרעות מתוך המערכת.

על הספק לפרט כיצד תומכת המערכת בכל אחד משלבי התהליך (א'-ז').

    - שלב א': איסוף המידע

      - סוגי המידע

המידע הנאסף יכול להיות מובנה לחלוטין (structured) - למשל רשומות שטוחות הנאספות ממסד נתונים של אחת ממערכות הבריאות, מובנה חלקית (semi-structured) - למשל אובייקטים XMLים, או לא מובנה כלל (unstructures) – למשל צילומי דימות.

      - איסוף מידע ממערכות בריאות מקומיות

יש צורך בהתממשקות ואיסוף הנתונים ממערכות חיצוניות, כגון מערכות קליניות ואדמיניסטרטיביות בארגוני הבריאות. אופי הנתונים (structured ו-unstructured), אופן האיסוף (מוד batch או מוד streaming) ופרוטוקולי התקשורת יכולים להיות שונים בין הממשקים השונים.

יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת ממשקים כ-plauginים מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת ממשק חדש לא תפגע ולא תשפיע על הממשקים הקיימים ועל יציבות המערכת.

      - ייבוא ידני של מידע למערכת

בנוסף למידע המגיע באופן שוטף מארגוני הבריאות, המערכת צריכה לאפשר הכנסת מידע באופן ידני, חד פעמי או שיטתי, בפשטות ובעזרת ממשק משתמש ידידותי.

המערכת צריכה לאפשר הכנסה של דאטה בשלל פורמטים, וביניהם:

A. Plain text files (comma-separated or “CSV” being the most common type).

B. Spreadsheets: MS Excel, Gnumeric and Open Document (ODS).

C. Stata data files (.dta).

D. SPSS data files (.sav).

E. SAS “xport” files (.xpt).

F. Eviews workfiles (.wf1)

G. JMulTi data files

H. HL7 and HIMSS Standard Files

      - איסוף מידע מהרשת (OSINT)

כחלק מן הפתרון המובנה, יש צורך ביכולות איסוף מידע מרשת האינטרנט ובהבנייתו באופן שיאפשר את שילובו במודלים אנליטיים. איסוף מידע מיישומי Web 2.0, מאתרים וממאגרי מידע החשופים לציבור ברשת.

יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת ממשקים כ-plauginים מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת ממשק חדש לא תפגע ולא תשפיע על הממשקים הקיימים ועל יציבות המערכת.

      - איסוף מידע מסנסורים וציודי קצה

יש צורך ביכולות איסוף מידע מסנסורים וציודי קצה.

אופי הנתונים, אופן איסוף הנתונים ופרוטוקולי התקשורת יכולים להיות שונים בין הממשקים לסנסורים השונים. יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת ממשקים כ-plauginים מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת ממשק חדש לא תפגע ולא תשפיע על הממשקים הקיימים ועל יציבות המערכת

      - איסוף מידע ממערכות ביג דאטה מקומיות או ממערכת הביג דאטה המרכזית.

יש צורך ביכולות איסוף מידע ממערכות ביג דאטה מקומיות (למערכות הביג דאטה המקומיות או למערכת הביג דאטה המרכזית) או ממערכת הביג דאטה המרכזית (למערכות הביג דאטה המקומיות).

בכיון שבמקרה זה ניתן לשלוט בשני קצוות הממשק, ניתן יהיה לקבוע את אופן ההעברה של הנתונים ואת פרוטוקול התקשורת.

      - איסוף מידע באופן אצוותי (BATCH) וב-streaming

בהתאם לצורך העסקי של השימוש בנתונים, מול כל מקור נתונים יוגדרו דרישות זמני התגובה (latency) שיקבעו בין היתר את אופי פרוטוקול איסוף המידע. יש צורך בתמיכה גם באיסוף מידע באופן אצוותי (batch) וגם באיסוף מידע באופן רציף (streaming).

שלב ב': התממה ראשונית (טוקניזציה) של המידע והכנסתו למאגר המרכזי:

בשלב זה, המידע שנאסף מוכנס למאגר המרכזי, לאחר שעבר תהליך ראשוני של התממה שאינה כוללת הורדת רזולוציה (Tokenization).

      - התמודדות עם אתגר התממת המידע

נושא ההתממה (De-Identification) הוא נושא קריטי לצורך העבודה עם מידע קליני, בשל הצורך למזער את הסיכוי לפגיעה בפרטיות האזרחים, ובמקביל למקסם את התועלת המחקרית שניתן להפיק מן הדאטה. לשם כך, יש צורך במקרים מסויימים "למסך" שדות מזהים מתוך המידע המתקבל.

יש צורך לתמוך ברמות מיסוך שונות. בשלב הראשון (הכנסת המידע למאגר), רמת ההתממה שתידרש היא נמוכה יחסית, ובהחלט ייתכן כי יוחלט להסתפק בטוקניזציה של המידע הגולמי, אשר מסתירה את השדות המזהים בוודאות את הפרט (Identifiers) אולם אינה משמיטה לחלוטין את כל השדות אשר אדם מיומן יוכל להשתמש בהם כדי להתחקות אחר זהותו של הפרט (Quazi-identifiers). בשלב השני (הנגשת המידע מתוך המאגר לחוקר), יתקיים מיסוך דינאמי יותר,  וייתכנו מקרים בהם אותו מידע ימוסך ברמות מיסוך שונות למחקרים שונים (במקרה זה יתכן כי מספר העתקים של אותו מידע יהיו במערכת, כאשר רמת המיסוך של כל העתק תהיה שונה). כך לדוגמא, ייתכן שבאותה תקופה, יתקיימו במערכת שני מחקרים, אשר האחד בוחן את הקשר בין העלייה במשקל לבין רמת הסיכון לחלות בסכרת, ואילו השני בודק האם ילידי הקיץ הינם בעלי סיכויים גבוהים יותר לחלות בסכרת מילידי יתר העונות. במצב שכזה, בהחלט ייתכן שגם אם רמת הסיווג של שני החוקרים היא אותה רמה, הרי שחוקר א' יקבל את נתוני המשקל של האוכלוסיה ברמת התממה יחסית נמוכה (כלומר, נתונים יחסית מדויקים אודות המשקל), ואילו את תאריכי הלידה יקבל ברמת התממה גבוהה (שנות לידה בלבד), ואילו חוקר ב' יקבל את טווח המשקל של האוכלוסיה ברמת התממה גבוהה (למשל, באינטרוולים של 20 ק"ג), ואת תאריך הלידה יקבל ברמת התממה נמוכה יותר (חודש ושנת לידה). כך תשיג מדיניות ההתממה רמת סיכון נמוכה דיה בשני המחקרים, יחד עם מקסום התועלת המחקרית בדאטה.

התממשקות לפתרון התממה לאומי: על המציע להציע פתרון התממה נקודתי עבור מערכת הביג-דאטה, שיתן מענה לאתגר ההתממה שבמערכת, ולתמחרו כאופציה שאין חובה למשרד לממשה. ואולם, במידה ומשרד הבריאות יחליט לאמץ מנגנון התממה (De-Identification) לאומי, שיאפשר רמות שונות של התממה, כולל טוקניזציה, פרטורבציה, גנרליזציה ומיסוך דינאמי, תחול על הספק האחריות להתממשק לפתרון ההתממה שייבחר, הן בשלב הכנסת המידע למאגר, והן בשלב הוצאת המידע לצורך צפיה או העתקה למאגרים אחרים לצרכי מחקר.

שלב ג': טיוב, קנוניזציה, אינדוקס וחילוץ ישויות וקשרים (Pre-Processing):

      - סינון רשומות

יש צורך לסנן (לפלטר) רשומות שיוגדרו כלא תקינות (למשל כאלה שערך הכרחי בהן הוא ריק)

יש צורך לזהות האם הרשומות שנאספות הן רשומות כפולות שנאספו בעבר ובמקרה זה לפלטר אותן.

המידע על הרשומות המפולטרות צריך להכתב ללוגים המערכתיים ול-audit logs.

סינון לפי חוקים: יש צורך לאפשר הדרה מתוך המערכת (Exclusion) לפי חוקים מוגדרים מראש, הן בשלב ההכנסה (או ליתר דיוק אי ההכנסה) למאגר, והן בשלב הצפיה בנתונים. הדרה זו תיעשה לפי פרמטרים כגון מספרי רשומות (whitelist) , סוגי מידע, גודל קובץ, רמת רגישות ועוד.  לסינון זה מספר מטרות:

- יישום אפשרות של opt-out לאזרחים המעוניינים בכך: המשרד עשוי ליישם מדיניות של opt-out, שתאפשר לאזרחים המעוניינים בכך להורות לארגוני הבריאות להימנע מלהכניס את נתוניהם למאגר, או לסירוגין, להכניס את נתוניהם למאגר, אך להימנע משימוש בו לצרכים מסוימים. כאשר אזרח מודיע על opt-out, מוטלת על ארגוני הבריאות החובה שלא להעביר מידע מותמם שמקורו באזרח זה למאגר. ואולם, אם בטעות חלה העברה מסוג זה, עשוי מנגנון הסינון לפי חוקים למנוע את הכנסת המידע למאגר.

- הימנעות מהכנסה של מידע רגיש או מסווג: סינון לפי חוקים עשוי להקל על המשרד למנוע את כניסתו של מידע רגיש או מסווג שעלול להגדיל את המוטיבציה של גורמים עוינים לחדור למאגר.

- סינון לצרכי קוסט-אפקטיביות אחסון ושליפה: המשרד עשוי להחליט לסנן סוגי מידע, גדלי קבצים מסוימים וכו', במטרה לשפר את ביצועי המערכת, לחסוך שטח אחסון ולייעל את תהליכי השליפה. במקרים כאלה, ייתכן שהסינון יהיה סינון של התוכן בלבד, בעוד שמידע המסגרת המקיף ביותר אודות הקובץ (מטאדאטה, העשוי לכלוול למשל את מקום צילום התמונה במקרה של תמונה, שם המחבר של הקובץ במקרה של קובץ אופיס, הנדון של המסמך, תאריך צילום הסרט, וכו' ) תועבר למאגר.

      - יצירת מידע מובנה ממידע לא מובנה (un-structured ו-Semi-structured)

במרבית המקרים, יהיה צורך ליצור מידע מובנה מהמידע המתקבל כשהוא אינו מובנה. בחלק מן המקרים המטרה תהיה זיהוי חלק מהמידע הקיים במידע הלא מובנה (למשל זיהוי פרטי החולה מתוך דוחות רפואיים המגיעים כקבצי PDF).  בחלק מהמקרים, תידרש גם יכולת OCR לטובת התמודדות עם מסמכים סרוקים, תמונות ועוד. על הספק לפרט את מנגנוני התמיכה שלו ב OCR (חילוץ טקסט ממסמכים סרוקים, תמונות, ווידאו), ב Entity Extraction מתוך טקסט, וכן ב Object Extraction מתוך תמונות ומתוך וידאו.

להלן סוגי תהליכי הניתוח המקדים (pre processing) ליצירת המידע מובנה :

        - ניתוח טקסט (TEXT analytics)

יש צורך בניתוח טקסט מתוך שדות טקסט לא מובנים ברשומות המתקבלות, ממסדי נתונים ומתוך קבצים בפורמטים שונים (פורמטי office כמו word, excel, ו-power point, וקובצי PDF). יש צורך בזיהוי של שמות עצם, פעלים, ישויות (כמו אנשים, חברות וכו') תוך היכרות עם חוקי השפה בה כתוב הטקסט (כמו הטיית המילים, מילות ואותיות קישור, הטיות הקשורות בזמן , מין היישות, יחיד מול רבים ועוד).

יש צורך לבחור טכנולוגיה וכלי לניתוח טקסט התומך השפה העברית, האנגלית וב 5 שפות שכיחות נוספות לכל הפחות.

        - ניתוח תמונות (Image analytics)

יש צורך למצוא דפוסים חוזרים מתוך תמונות (למשך צילומי רנטגן). יש צורך לזהות אובייקטים מתוך תמונות.

        - ניתוח וידאו (video analytics)

יש צורך למצוא דפוסים והתנהגויות ספיציפיות מתוך קטעי וידאו תוך הפעלת אנליטיקות על קטעי הוידאו (למשל זיהוי קוטר ראש הילד מניתוח קטעי וידאו מתוך בדיקות אולטרסאונד).

        - ניתוח מידע מהרשת (OSINT)

ניתוח מידע מרשת האינטרנט מורכב מהיכולת לאסוף מידע משתנה ממקורות שונים ברשת (אתרים, יישומי Web 2.0, מאגרי מידע ברשת), תוך ביצוע ניתוח טקסט המשלב מנוע סמנטי (semantic analysis) ויכולות Sentiment analysis, כמו גם ניתוח תמונות וניתוח וידאו.

העשרת המידע

יש צורך שהמידע היושב במסדי הנתונים של מערכת הביג דאטה יהיה בעל מבנה דומה ככל הניתן על מנת להקל את פעולות ניתוח הנתונים כאשר ינותח מידע מכמה מקורות מידע שונים.

יש צורך להעשיר את המידע המתקבל על ידי הוספת מידע (כמו למשל הוספה לכל רשומה שדה המתאר את מערכת המקור ממנה הגיעה הרשומה).

יש צורך לעדכן פורמטים של שדות מתוך רשומות המידע המתקבל (למשל שינוי פורמט שדה הזמן המתקבל).

יש צורך לבצע פונקציות על המידע המתקבל וליצר שדות נוספים או לעדכן שדות קיימים (למשל שיוך מיקום GPSי הקיים ברשומות הנכנסות לאיזור גיאוגרפי)

יש צורך לאפשר למשתמש ליצור בעצמו שדות מורכבים, אשר יסייעו לו בעבודת המחקר, באמצעות חישובם מתוך הנתונים הקיימים. בתוך כך, המערכת צריכה לאפשר, בין היתר, ליצור:

- משתני "Dummy"

- משתנים המהווים עיגול, מקסימום, או מינימום של משתנים קיימים

- משתנים המהווים סכום, מכפלה, או פונקציה מורכבת יותר של משתנים אחרים

- משתנים אקראיים אשר המשתמש יכול לבחור את התפלגותם

קנוניזציה, סטנדרטיזציה, והתמודדות עם מידע שגוי, חסר, כפול או לא סביר

המערכת תכלול אמצעים לטיוב המידע לצורך המחקר, ובהם אמצעים לזיהוי מידע שנראה כשגוי, מידע כפול ומידע חסר, וכלים לקנוניזציה וסטנדרטיזציה של מידע. כך למשל, אם אחד השדות המוכנסים למערכת הוא מספר טלפון, על המערכת להיות מסוגלת לזהות כי המספרים +972508783726, 050-8783276, 0508783276, 0508-783276 מייצגים למעשה את אותו המספר.

טיוב המידע, אפשר שייעשה בשלב הכנסת המידע למאגר, ואפשר שייעשה בשלב השימוש במידע, והמערכת צריכה לאפשר את שתי האפשרויות.

כאשר המערכת מבצעת מניפולציה כלשהי על המידע לצורך טיובו, עליה לשמור גם את המידע טרם הטיוב, ואף לאפשר למשתמש לצפות במידע זה ובדו"ח אודות הטיוב שנעשה.

חילוץ ישויות, קשרים ואובייקטים מתוך המידע

חילוץ ישויות מטקסט: המערכת תחלץ מתוך המידע הגולמי ישויות ואובייקטים בעלי מבנה מוגדר ומשמעות, כגון מספרי טלפון, כתובות, אבחנות רפואיות, ארגונים, תאריכים ועוד, גם כאשר ישויות אלו נכתבו בתוך טקסט חופשי, או נכתבו בשדה שאינו ייעודי עבורן, וזאת באמצעות שימוש ביכולות סמנטיות, המבחינות בהקשר שבו מופיעים מונחים שונים.  הישויות השונות ייאספו וינותחו כחלק מאונתולוגיית המערכת, שתהיה גמישה ופתוחה, באופן שיאפשר ניתוח אפקטיבי של טקסטים (כדוגמת הניתוח המופיע בקישור זה: http://viewer.opencalais.com/) , קטלוג, עיבוד, וניתוח סנטימנט של  טקסט. אף שישנה תועלת רבה גם בניתוח טקסט המוגבל לשפה האנגלית ולשפות שכיחות נוספות, יינתן ייתרון לפתרונות המתמודדים עם ניתוח טקסט בעברית ובערבית.

בנוסף לחילוץ ישויות מתוך טקסט, יינתן יתרון לפתרונות המסוגלים לחלץ אובייקטים גם מתוך תמונות ומתוך וידאו, ובמיוחד לפתרונות שיש להם ניסיון בהתמודדות עם אתגרים אלה במערכות רפואיות וקשורות בריאות.

חילוץ קשרים: המערכת תחלץ מתוך המידע הגולמי קשרים בין ישויות, ותשמור בטבלהות ייעודיות את הקשרים הללו. כך למשל, אם חלק גדול המטופלים שהגיעו לבדיקה במכון X הגיעו אליה אחרי הפניה מגורם Y, המערכת תזהה את הקשר הנ"ל, ותגדיר את גורם Y כגורם המפנה למכון X.  דוגמא נוספת: אם מרבית האנשים שרכשו את תרופה A, רכשו יחד איתה גם את תרופה B, המערכת תחלץ את הקשר הנ"ל ותגדיר את תרופה A ותרופה B כתרופות משלימות, אולם אם יתגלה כי אנשים שקיבלו אבחנה C רכשו או את תרופה A, או את תרופה B, אך לא את שתיהן יחד, תזהה המערכת את הקשר ותגדיר את תרופות A ו B כתרופות תחליפיות. בשלב הויזואליזציה, יאפשר חילוץ הקשרים הנ"ל למשתמש לצפות ולערוך גרפים שבהם יוצגו הקשרים בין הישויות השונות.

שלב ד': הצפת בקשה לשימוש במידע (בקש"מ)

המערכת תכלול מודול לניהול בקשות לשימוש במידע (בקש"מים), אשר יאפשר לחוקרים, לאנליסטים ולאנשי מדיניות לבקש נגישות למידע עבור מחקריהם, ולקבל הרשאות ייעודיות למחקרים אלה. מודול זה יאפשר תהליך בן מספר שלבים:

- הצפת הבקשה: בשלב זה, ממלא החוקר טופס ייעודי עבור בקשת מידע מן המערכת. הטופס הוא מובנה וכולל אפשרות להוספת קבצים רלוונטיים, לבחירת שדות, להוספת הסברים לגבי סוגי המידע הנדרש, טווח הזמנים הנדרש ועוד. את הבקש"מים אפשר יהיה להגיש באמצעות שימוש בשם המשתמש של המשתמש במערכת, או באמצעות מילוי טופס אינטרנטי (עבור גורמים שאין להם שם משתמש במערכת), אשר יוזן למערכת. אף שהמציע לא יהיה אחראי לאתר האינטרנט שבו תתאפשר הגשת הטופס הנ"ל, עליו לאפשר הזרמת טפסים מאתר זה אל תוך המערכת.

- קביעת מסלול האישורים של הבקשה: לאחר שהתקבלה הבקשה במערכת, היא עוברת ל"שולחן העבודה" של אדמיניסטרטור בקש"מים, המעצב את מסלול האישורים של הבקשה. האדמיניסטרטור מוסמך גם לדחות בקשה על הסף, להחזירה לחוקר לצורך השלמת פרטים, להוסיף לה הערות, ו/או לתייגה בתגיות המציינות חשיבות (גבוהה, בינונית, נמוכה), דחיפות (1-5), עניין לציבור ועוד. מסלול האישורים של הבקשה עשוי לכלול שלבים מקבילים (גורמים שמאשרים את הבקשה ללא תלות זה בזה), וכן שלבים עוקבים (בהם גורם א' יכול לאשר את הבקשה רק לאחר שגורם ב' אישר אותה)

- תהליך אישור הבקשה: תהליך אישור הבקשה עשוי לכלול את אישורם של מספר גורמים במערכת הבריאות, שכל אחד מהם יכול להוסיף הערות ותנאים על האישור. בין היתר, על הבקשה לעבור את אישורו של כל אחד מן הארגונים התורמים את המידע, אישורו של מומחה פרטיות, אישורם של מומחי אתיקה (כדוגמת ו. הלסינקי) ועוד. המערכת תתזכר את הגורמים המאשרים בדבר הצורך בהתייחסות לבקשה ברגע שצורך כזה נוצר (באמצעות דוא"ל או מסרון), ותיידע את כל הגורמים בתהליך בכל פעם שהבקשה עברה שלב (אושרה או נדחתה ע"י אחד הגורמים).

- אישור הבקשה: במידה והבקשה מאושרת, האדמיניסטרטור מנפיק בסוף התהליך טופס אישור מחקר, הכולל את כלל ההערות והמגבלות החלות על החוקר בעת ביצוע המחקר, ובהן:

        - השדות אותם מורשה החוקר לראות, וסוגי המידע המשתתפים במחקר (כולל מידע שיוכנס ע"י החוקר)

        - טווח הזמנים של הדאטה

        - כמות הרשומות המשתתפת במחקר ומקורן (האם ישנו אלמנט אקראי בבחירת הנתונים? מהו היחס בין כמות הרשומות המלאה העונה לפרמטרים שהגדיר החוקר לבין כמות הרשומות שיקבל לשימושו במהלך המחקר?)

        - אופן הצפיה במידע (האם החוקר מורשה לראות את הטבלהות הגולמיות? האם הוא מורשה להעתיק או רק לצפות במידע?)

        - רמת האגרגציה וההתממה של המידע (האם החוקר מורשה לראות מידע גיאוגרפי ברמת GPS  / יישוב / קוד אג"ס? האם החוקר מורשה לראות תאריכי לידה, חודש ושנת לידה, או שנת לידה בלבד? האם יש צורך בפרטורבציה של מידע, ואם כן, סביב איזו התפלגות ובאיזה סטיית תקן נדרשת? מהי רמת ה K-anonimity של הדאטה שבו יצפה החוקר?)

        - הפעולות שמותר לחוקר לבצע על המידע (האם יש מגבלה לגבי שליפות העלולות לפגוע בפרטיות? איזו מגבלה?)

        - רמת ה Audit של המחקר (האם כל פעולה של החוקר תתועד? האם התיעוד יישמר אצל נאמן או שיהיה זמין לאדמיניסטרטור המערכת?

- השגות וערעורים: לאחר שהמחקר אושר והועבר לחוקר טופס האישור, החוקר רשאי להעיר על גבי הטופס, לבקש הבהרות, ואף לערער על החלטות הגורמים המאשרים.

שלב ו': המחקר עצמו:

קבלת גישה למערכת וצפיה במידע:

מיד לאחר האישור, החוקר מקבל שם הרשאות כניסה למערכת (במידה ולא היו לו שם משתמש וסיסמא מראש), ושם הוא יכול לנהל את תהליך המחקר. לאורך כל חיי המחקר, המערכת אוכפת כלפי החוקר את ההרשאות שניתנו לו בשלב אישור המחקר, ועליה לכלול כלים אפקטיביים שיבטיחו שהחוקר נחשף אך ורק למידע שהורשה לו, אינו מסוגל להעתיקו במידה ואינו מורשה לעשות כן, מסוגל לבצע רק את הפעולות שהוא מורשה להן במידע, ובסוף התהליך, מאבד את היכולת לצפות במידע.

בניית סביבת המחקר

בניית מחקר מורכבת מהגדרת סביבת המידע, סוגי הממשקים מהם יגיעו הנתונים, טיוב של הנתונים, התאמת מבנה הנתונים והקשרים ביניהם לצרכי המחקר, ביצוע הניתוחים הנדרשים והיכולת לאפשר סביבת ויזואליזציה שתאפשר חקירה של המידע הגולמי עם תוצאות הניתוח.

אפיון סביבת המידע המחקרית

סביבת המידע המחקרית נבנת מטיוב של הנתונים הנאספים מהממשקים הרלוונטים ומעובדים בשכבת האיסוף, והתאמת מבנה הנתונים והקשרים ביניהם כך שיתאימו בצורה המיטבית להמשך הניתוח הנדרש לצרכי המחקר.

בחלק מהמקרים החוקר לא יוכל לראות את הטבלה עצמה המכילה את הנתונים הגולמיים (בשל שיקולי פרטיות) והוא יהיה חשוף רק לסטטיסטיקות ומידע מעובד. בחלק מהמקרים צפיה שכזו כן תתאפשר, ובחלק מהמקרים תהיה לחוקר אף יכולת להעתיק את המידע ולא רק לצפות בו. ואולם, הכרחי שלמערכת תהיה היכולת להגביל באופן אפקטיבי את יכולת ההעתקה עבור משתמשים שאינם מורשים להעתיק מידע (למשל, באמצעות חסימת היכולת לבצע "צילום מסך", חסימת קיצורי CTRL+C וכו').

בשלבים הראשונים של בניית סביבת המחקר מתבצע אפיון סביבת המידע המחקרית.

יש צורך לספק לחוקר כלים ליצירת סביבת המידע המחקרית וכלי ויזואליזציה שיאפשרו:

        - בחירה של מקורות המידע

        - בחירת השדות הרלוונטיים ממקורות המידע

        - פילטור מידע לא נחוץ

        - קישור בין שדות של מקורות מידע שונים (יצירת join)

        - ביצוע מיסוך (התממה) של הנתונים, במידת הצורך

        - צפייה ברשומות שנוצרו סביבת המידע המחקרית השייכות לתקופת זמן מסויימת

        - המערכת תציג בפני החוקר תמונה רב מימדית של הדאטה, הכוללת סטטיסטיקה תיאורית, ממוצעים, צירי זמן, עוגות המפלחות את הדאטה לפי שלל סוגי פילוח, היסטוגרמות ועוד. כל אלו יסודרו במעין דשבורד שיאפשר לחוקר ללמוד את הדאטה עוד לפני שנשאלת שאלת המחקר.

אישור סביבת המידע המחקרית

לאחר שסביבת המידע המחקרית אופיינה ונבחנה. יש צורך לאשר אותה. יש לתמוך בתהליך אישור המחקר. המערכת תספק טופס בקשת מחקר אותו ימלא החוקר (המסביר את הצורך בקבלת הדאטה הספציפי הנ"ל לטובת המחקר). יש לתמוך בתהליך אישורים בו ניתן יהיה להגדיר את המאשרים, לשלוח להם תזכורת ובקשה לביצוע האישור, לצפות בסטטוס האישור של הבקשה, ולתמוך בכל שלבי החיים של תהליך האישור.

    - מודלי ניתוח המידע

על מערכת הביג דאטה לספק מגוון של כלים ומודלים לניתוח המידע.

descriptive, predictive, prespective analytics

יש צורך בניתוח מידע ממערכות נתונים קיימים על מנת לקבוע דפוסים ולחזות תוצאות ומגמות עתידיות. יש צורך בשימוש במנועים בתחומים של descriptive analytics, predictive analytics ו-prespective analytics כדי לאפשר מתן הערכה של מה שעלול לקרות בעתיד עם רמה סבירה של אמינות.

יש צורך לאפשר בחירה דינמית, על ידי משתמש המערכת, של הרשומות שישתתפו בבניית המודל, של המימדים הרלוונטיים. יש צורך לאפשר את טיוב ועידכון המודל עם קבלת מידע חדש על ידי בקשת משתמש יזומה או בתהליך רציף של קבלת עידכוני מידע שותפים ועידכון המודל בהתאם.

יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת מודלים חדשים של descriptive analytics, predictive analytics ו-prespective analytics כ-plauginים מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת מודל חדש תהיה פשוטה ולא תפגע ולא תשפיע על המודלים הקיימים ועל יציבות המערכת.

דוגמאות ל- descriptive analytics, predictive analytics ו-prespective analytics  ניתן למצוא בנספח ו'.

תמיכה במודלים חישוביים שונים

המערכת צריכה לאפשר למשתמש להשתמש בשלל מודלים מחקריים ובשלל רגרסיות, לכלול יכולת המלצה למשתמש על המודל הנכון לפתרון הבעיה העומדת בפניו, ולאפשר שילוב בין כמה מודלים ומעבר פשוט ממודל אחד למודל אחר.

בין המודלים שצריכים להיתמך במערכת:

- Robust Covariance Matrix Estimation

  - Cross Sectional Data and HCCME

  - Times Series Data and HAC Covariance Matrix

  - Cluster Robust Estimation

- Panel Data

  - Estimation of Panel Models

  - Autoregressive Panel Models

- Dynamic Panel Models

  - Replication of DPD Results

  - Auxiliary Test Statistics

- NonLinear Least Squares

  - Analytical and numerical derivatives

  - Iterative NLS With Termination Control

- Maximum Likelyhood Estimation

  - Generic ML Estimation

  - Ganna Estimation

  - Stochastic Frontier Cost Function

  - Garch Models

- GMM Estimation

  - OLS and TSLS As Private Cases of GMM

  - Standard GMM Estimation

- Time Series Filters

  - The Hodrick Prescot Filter

  - The Backster and King Filter

  - The Butterworth Filter

- Univariate Times Series Models

  - Arima Models

  - Unit Root Tests

  - Cointegration Tests

  - Arch and Garch

- Vector Autoregressions

  - Classic VAR

  - Structural Vars

- Cointegration and Vector Error Correction Models

  - The Johansen Cointegration Tests

  - Identification of the Cointegration Vectors

- Multivariate Models

- Forcasting

  - Univariate Forcast Evaluation Statistics

  - Forcasts based on VAR Models

  - Forcasting from SimultanEous Systems

- The Kalman Filter

- Numerical Methods

  - BFGS

  - Newton Raphson

  - Simulated Annealing

  - Jacobian Computation

- Descrete and censored dependent variables

  - Logit and Probit Models

  - Ordered Response Models

  - Multinomial Models

  - Bevariate Probit

  - The Tobit Model

  - Interval Regression

  - Sample Selection Model

  - Duration Models

- Quantile Regression

  - Basic Syntax

  - Multiple Quantile

- Nonparametric Methods

  - Locally Weighted Regression

  - The Nadayara Watson Estimator

ניתוחים גאוגרפיים

יש צורך בניתוחים המתבססים על פונקציות גיאוגרפיות, כמו שיוך מיקום מדוייק לאיזור גיאוגרפי, ואגריגציות וסטטיסטיקות המתבססות על מיקומים.

data mining ו-machine learning

יש צורך בהפעלת של כלי data mining ו-machine learning לחקר ולניתוח כמות גדולה של מידע באמצעים אוטומטיים ככל שניתן כדי לגלות דפוסים תקפים חדשים, שימושיים ובעלי משמעות לחוקרים ולמקבלי ההחלטות.

יש צורך לאפשר בחירה דינמית, על ידי משתמש המערכת, של הרשומות שישתתפו בבניית המודל, של המימדים הרלוונטיים. יש צורך לאפשר את טיוב ועידכון המודל עם קבלת מידע חדש על ידי בקשת משתמש יזומה או בתהליך רציף של קבלת עידכוני מידע שותפים ועידכון המודל בהתאם.

יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת מודלים חדשים של data mining  ו-machine learning מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת מודל חדש תהיה פשוטה ולא תפגע ולא תשפיע על המודלים הקיימים ועל יציבות המערכת.

clustering  ו-Profile matching

יש צורך במודלים המאפשרים סגמנטציה אוטומטית לפי קלסתרים, בניית פרופילים, וזיהוי דפוסים חוזרים.

יש צורך בניתוח מידע חדש ושיוכו לפרופילים ודפוסים קיימים או בהתראה על כך שיש במידע החדש סטיות גדולות מהפרופולים והדפוסים הידועים והמקובלים.

יש צורך לאפשר בחירה דינמית, על ידי משתמש המערכת, של הרשומות שישתתפו בבניית המודל, של המימדים הרלוונטיים. יש צורך לאפשר את טיוב ועידכון המודל עם קבלת מידע חדש על ידי בקשת משתמש יזומה או בתהליך רציף של קבלת עידכוני מידע שותפים ועידכון המודל בהתאם.

דוגמא ל- clustering ו-Profile matching

ניתן למצוא בנספח ו'.

יש חשיבות רבה לארכיטקטורה המאפשרת הוספת מודלים חדשים של Profile matching מבוססי SDK המתועדים היטב, כך שהוספת מודל חדש תהיה פשוטה ולא תפגע ולא תשפיע על המודלים הקיימים ועל יציבות המערכת.

DSS

יש צורך במודלי תמיכה בקבלת החלטות (decision support data) הכוללים תמיכה בתרחישי what-if, תחקור מרמות האגריגציוה הגבוהות לרמות האגריציה הנמוכות (top-down) ןההפך (bottom-up).

ניהול ישויות

יש צורך בניהול ישויות (כמו למשל אנשים, תרופות, ישובים, מוסדות רפואיים, ארגונים, ועוד) וקישור לכל ישות את כל המידע הרלוונטי עליה המגיע ממקורות מידע שונים  (למשל ניתן יהיה לצפות עבור כל ארגון במערכת הבריאות בכל המידע הרפואי שהגיע מארגון זה). המידע על כל ישות יגיע בצורה אוטומטית למערכת הביג דאטה וניתן יהיה לעדכן ולהוסיף מידע על כל ישות גם באופן ידני דרך ממשק המשתמש של המערכת.

ניתוח קשרים

יש צורך זיהוי קשרים בין ישויות בצורה אוטומטית של סמך ניתוח המידע.

יש צורך בהצגת הקשרים בצורה ויזואלית המאפשרת צפייה בקשרים של אף יותר מרמה אחת.

ניתוחים סטטיסטים

יש צורך בתמיכה במגוון ניתוחים ופונקציות סטטיסטיות על המידע, כמו שימוש בפונקציות סטטיסטיות בסיסיות (כמו sum, count ,avg, median) ושימוש בפונקציות סטטיסטיות מתקדמות (כמו שילוב פונקציות R).

    - יש לתמוך בעדכון של סביבת המידע המחקרית ושל מודלי ניתוח המידע כתוצאה מהחלטת החוקר.

    - הצגת תוצרי המחקר

יש להציג את תוצאות הניתוח במגוון רחב של כלים ואופנים ויזואליים המאפשרים תחקור (אשר יתוארו בסעיפים הבאים) כמו גרפים, KPIים, מפה, הצגת קשרים ביו ישויות וכו'.

    - כלי התחקור

איחזור מידע

יש לאפשר איחזור מידע מבסיסי הנתונים של סביבת המידע המחקרית. יש לאפשר שאילתות מורכבות על מימדי מידע מרובים מכל המידע המשולב מכל הממשקים המוכלים בסביבה המחקרית כולל על מרחבי הזמן והמרחב הגיאוגרפי. יצירת שאילתת איחזור צריכה להתמך בממשק המשתמש תוך מתן גמישות מירבית למשתמש המערכת.

חלון הזמן לתחקור המידע

יש לאפשר שמירת מידע במערכת הביג דאטה ללא הגבלת זמן, וכן לאפשר מנגנוני מחיקה לפי כללים מורכבים ולפי החלטה. משתמש הקצה יוכל להגדיר בממשק למשתמש את מרחב הזמן עליו יורצו מנועי הניתוח ואת מרחב הזמן בו ניתן יהיה לצפות ולחקור את מידע הגולמי. ניתן יהיה לקבוע חלון זמן ספיציפי לטובת הרצת תהליך ניתוח נקודתי ולהגדיר חלון זמן משתנה המותאם למידע הנכנס המתעדכן גם הוא (למשל הרצת מנוע ניתוח מסויים כל יום בחצות על הנתונים של היממה האחרונה).

ניתוחי AD HOC

יש צורך לתמוך ביכולות תיחקור דינמיות (שאילתות Ad Hoc). איזור התחקור הדינמי יאפשר למשתמש הקצה לשנות בצורה דינמית את מרחב המידע עליו אותו הוא רוצה לחקור ולהריץ עליו את סטטיסטיקות, KPIים ותהליכי ניתוח שונים.

Slice and dice

יש צורך לתמוך ביכולות Slice and dice המאפשרות פילטור המידע המוצג באופן אגריגטיבי על ידי חיתוך דרך העכבר של העמודות שלא יפולטרו. יש להשתמש בפילטרים מסוג Funnels אשר היוזר יכול להסירם ולהוסיפם בסדר שבו יבחר, ולהשתמש במנגנוני ויזואליזציה מתאימים המאפשרים ליוזר להוסיף ולהשמיט פילטר בלחיצת כפתור על הגרף, ולראות באופן מיידי את תוצאות ההוספה וההסרה של הפילטר.

KPIים

יש צורך לתמוך במגוון רחב של KPIים (key performance indicators) המממשים פונקציות סטטיסטיות מגוונות ומוצגים במגוון רחב של אופנים ויזואליים (כמו רמזור, פאי, TOP 10 וכו')

dashboard

יש צורך בתמיכה ב-dashboardים אשר יציגו מידע המשקף חלון זמן דיפולטי (למשל תוצאות הניתוח של המידע מהשבוע האחרון), יכילו KPIים, מפה, גרפים, אנליטיקות ועוד, יאפשרו למשתמש לשנות את חלון הזמן הדיפולטי ויאפשרו קישור לדוחות פרטניים.

דוחות

יש צורך בתמיכה במגוון רחב של דוחות על המידע הגולמי ועל תוצאות הניתוח. על הדוחות להיות עשירים ויזואלית, לשלב גרפים, טבלהות, סיכומים, מידע גולמי, מפה ועוד. על הדוחות להיות גמישים, לאפשר למשתמש הקצה לבחור את המימדים ואת טווחי הזמן המעניינים אותו.

מפה ויכולות גיאוגרפיות

יש צורך בהצגת המידע הגולמי והמידע המנותח גם על מפה (למשל הצגה של כמות האירועים פר האיזור הגיאוגפי בו הם נוצרו) תוך תמיכה בעד חמישה מימדים בו זמנית (ציר ה-X, ציר ה-Y, צבע הישות, גודל הישות וציר הזמן).

יש לתמוך בהצגת הישויות הפרטניות, הצגת של clusters (אגריגציות הישויות במרחב הגיאגרפי) והצגה של heat maps.

יש לתמוך בפילטור דרך המפה, ביכולות zoom-in ו-zoom-out.

יש לתמוך בעידכון דינמי ורציף של ציר הזמן על ידי המשתמש או תזוזה רציפה של ציר הזמן, שיאפשרו הצגה של השינויים במרחב הגיאוגרפי מול ציר הזמן של היישויות הנחקרות (דוגמא להצגה מסוג זה ניתן למצוא למשל ב-Data Visualizer של הבנק העולמי: http://devdata.worldbank.org/DataVisualizer/ ).

יש לתמוך בטעינת מפות בצורה נוחה ברזולוציות שונות בו זמנית.

שילוב של מפה עם אנליטיקות

יש לתמוך בשילוב המפה בחלקו האחד של המסך יחד עם הצגת אנליטיקות, דוחות, KPIים וטבלהות בצידו האחר של המסך כאשר רכיבי התצוגה השונים מסונכרנים ביניהם (למשל, כאשר מבצעים פילטור על המפה של חלק מהישויות, גם הגרפים וה-KPIים בצידו האחר של המסך יתעדכנו וההיפך).

תזמון תהליכי עיבוד מידע ודוחות

ניתן יהיה לתזמן את תהליכי עיבוד המידע ואת ריצת דוחות (למשל הרצה של דוח XXX כל יום בחצות).

    - הפצת תוצרי המחקר

יצוא לקבצים

את תוצרי המחקר (תוצרי תהליכי העיבוד והדוחות) ניתן יהיה ליצא לקבצים בפורמטים של office (וורד, אקסל, power point וכו'( וכן לPDF-, ובפורמט XML גנרי.

ניתן יהיה לתזמן את זמני יצוא המידע לקבצים.

את הקבצים ניתן יהיה לשמור בדיסק הלוקלי של משתמש המערכת וכן בענן.

הפצת תוצרי המחקר

את תוצרי המחקר (תוצרי תהליכי העיבוד והדוחות) ניתן יהיה להפיץ דרך המערכת ו/או דרך המייל למשתמשי מערכת ספציפיים או לקבוצת משתמשים שהוגדרה מראש.

ניתן יהיה לתזמן את זמני יצוא שליחת המידע למשתמשי המערכת.

הפצת תוצאות המודל ב-batch או ב-sreaming

את תוצרי המחקר (תוצרי תהליכי העיבוד והדוחות) ניתן יהיה להפיץ במוד אצוותי (BATCH) או במוד רציף (STREAMING) למערכות חיצוניות.

במוד אצוותי ניתן יהיה לתזמן את זמני יצוא תוצרי המחקר.

יצירת ושליחת התרעות

ניתן יהיה להגדיר חוקים שעמידה בהם תייצר התרעה במערכת (למשל, אם לא מגיע מידע מממשק מסויים ב-5 שעות האחרונות יש ליצר התרעה).

ניתן יהיה להגדיר ספים שחריגה מהן תייצר התרעה במערכת (למשל אם היתה חריגה באחוז המתאשפזים היום לעומת הממוצע בשנה האחרונה ביותר מ-20%, יש ליצר התרעה).

ניתן יהיה לבנות התרעות גם על ה Audit של המערכת, על מנת להתריע בפני האדמינסטרטור על שימוש שעשוי להיות זדוני או לא מורשה.

את ההתרעה ניתן יהיה להפיץ למשתמשי המערכת או למערכות חיצוניות.

    - דוח המחקר הכולל

על המערכת לתמוך בבניית דוח מחקר שמכיל את המידע הכולל על המחקר (מטרתו, המידע שנותח, סוגי הניתוחים שנעשו, תוצאות המחקר והמסקנות). כל המידע יארז ויכלל בדוח שניתן יהיה ליצרו  בכל שלב בחיי המחקר. את דוח המחקר הכולל ניתן יהיה להפיץ דרך המערכת למשתמשי המערכת ע"פ מודל הביטחון (Security Model) שייקבע את הרשאות הצפיה בדו"ח, וכן למערכות חיצוניות.

    - reuse (שימוש חוזר) ביכולות קיימות בתהליך בניית סביבת המחקר.

סביבת המחקר מורכבת המרכיבים העיקריים הבאים:

- עולם הדאטה הנדרש למחקר

- תהליכי הניתוח ועיבוד המידע הנדרשים

- יכולת הצגת המידע הגולמי המשולב והצגת תוצאות הניתוח (בדרכים שיאפשרו תחקור עצמי והסקת מסקנות)

- הפצה של תוצרי המחקר

ישנה חפיפה בין יכולות המערכת הנדרשות לטובת סביבות המחקר השונות (למשל ממשק למערכת מידע מסויימת ישמש מספר מחקרים, ומודל של PREDICTIVE ANALYSIS מסויים ישמש מספר מחקרים).

יש צורך לאפשר שימוש חוזר (reuse) של  יכולות מערכת אשר פותחו לטובת צרכים של מחקר מסויים ונדרשים לטובת צורכי מחקר אחר.

השיטה המוצעת היא הגדרת כל יכולת שפותחה ואושרה כ"אבן בניין".

יכולות המערכת בתחומים הבאים יוגדרו כאבני בניין:

- ממשקים

- תהליכי עיבוד מקדים (preprocessing), כמו ניתוח טקסט

- תהליכי עיבוד מידע

- מודולי הויזואליזציה

- תהליכי הפצת מידע

כאשר בעת בניית של עולם מחקר חדש ניתן יהיה להשתמש באבני בניין קיימות או כתנאי מקדים ליצור אבני בניין חדשות.

כאשר כל אבני הבניין הדרושות למחקר קיימות, תנתן אפשרות להגדיר את זרימת המידע (workflow) בין אבני הבניין השונים.

יש צורך בפיתרון שיאפשר למשתמש הקצה (החוקר, או האדמיניסטרטור) להגדיר את זרימת המידע (workflow) בין אבני הבניין הקיימים בדרך אינטואיטיבית ופשוטה דרך ממשק משתמש.

המציע רשאי להציע פתרון משלו, המבוסס על תהליכים שונים מאלו המתוארים בסעיף זה, אשר יתן מענה מלא לדרישה של שימוש חוזר ביכולות קיימות בתהליך בניית סביבת המחקר.

  - הנגשת המידע לציבור

חלקים מהמידע הגולמי, מהדוחות ותוצאות המחקרים יונגשו לציבור הרחב ויחשפו דרך אתר אינטרנטי שיאפשר צפיה בנתונים מחקריים, כללים ואישיים ואת תיחקור הנתונים. רמת המיסוך של המידע המוצג באתר האינטרנטי הנגיש לציבור תהיה בדרך כלל גבוהה מרמת המיסוך שתינתן לחוקרים.  אף שהצגת המידע עצמה אינה חלק ממכרז זה, הנגשת המידע לצורך הצגתו וקיום API שיאפשר את העברת המידע ממערכת ה Big-Data למערכת ה BI לציבור הינה באחריות ספק מערכת ה Big Data.

ממשק המשתמש – דרישות כלליות

    - הנדסת אנוש

- על המוצר לתמוך בהנדסת אנוש גבוהה, ובתוך כך עליו:

- לאפשר תפעול פשוט ואינטואיטיבי.

- לאפשר ניווט מהיר וקל בין מסכים.

- לאפשר עזרה באמצעות כפתור "עזרה" ו/או באמצעות Tool Tip.

- לאפשר שימוש בלחצני פעולה, רק אם פעולתם אמורה להיות אפשרית.

- לאפשר מקשי קיצור ויצירת מקשי קיצור נוספים במקלדת עבור הפעלת פונקציות שכיחות.

כנגזרת של סעיף זה, על המציע לפרט בהצעתו את עקרונות ממשק המשתמש והנדסת האנוש של המוצר.

    - פרסונליזציה - התאמת התצוגה

התאמת התצוגה ברמת המשתמש

על המציע לפרט בהצעתו את תיאור יכולת התאמת התצוגה ברמת המשתמש.

יכולות אלו צריכות לכלול גם, אך לא רק ,את היכולות הבאות:

      - סידור ה-layoutים

      - הורדת ובחירה של מימדים

      - יצירת KPIים

      - שמירת שאילתות אישיות

      - שמירת פילטורים

      - שמירת דוחות עם פרמטרים ספציפיים

      - בנייה של dashboard אישי

התאמת התצוגה וסוג המידע לסוגי משתמשים / האירגונים

על המציע לפרט בהצעתו את תיאור יכולת התאמת התצוגה ורמת המיסוך של הנתונים לסוגי המשתמשים ו/או האירגון אליו משתייך המשתמש (לדוגמא: תוצאות מחקר מסויים יוצגו בצורה מפורטת וללא מיסוך לחוקר מסוים אך יוצגו בצורה מסוכמת בלבד ובמיסוך חזק לחוקר אחר).

    - ניהול רשומות מידע (טבלה / grid)

התכונות הבאות צריכות להתמך כאשר מידע מוצג בצורה טבלהית (grid)

- חיפוש מידע (search)

- מיון מידע

- קיבוץ (Grouping) ותת-קיבוץ (Sub-Grouping)

- פילטור מידע

- paging או driling – במידה וכמות הרשומות המוכלת בטבלה אותה יש להציג גדולה מהכמות אותה ניתן ונכון להציג על המסך (מבלי לגלול), יש צורך לתמוך ביכולות paging או driling (גלילה), כאשר היוזר צריך להיות מסוגל לקבוע כמה רשומות ישנן בכל עמוד.

    - סוגי תצוגה

- יכולת הצגת גרפים שונים: עמודות, קווים, פאי, פיזור, Heat Map וכו'

- יכולת הצגת הדוח גם ב-GRID וגם בגרף כולל בחירת המימד/ים שיוצגו בגרף עבור Grid רב מימדי.

- יכולת תצוגת KPI ו- Scorecard לניהול ביצועים, כולל יכולות עץ, תצוגות אסטרטגיה מובנות וכולל אינטגרציה לדו"חות Drill

- דוחות pivot (slice and dice) - יכולת כתיבת דוחות pivot וכן הפיכת הצירים ע"י המשתמש

- הצגת נתונים על מפה

- יכולות write back -  כתיבת הערות, מסקנות, הנחיות על גבי אובייקטים ברמות שונות - דשבורד/דוח או שורות

    - יצירת והצגת מדדים (ומדדים מחושבים)

- יש לתמוך ביצירת והצגת מדדים מחושבים (calculated measures), לדוגמה השוואה בין תוצאות של תקופות ברמת הדו"ח

- יש לתמוך בהצגת מדדים מחושבים (כמו totals, average) גם ברמת השורה וברמת העמודה

    - הצגת ובחירת ערכי מימדים

- יש לתמוך בהצגת default דינאמי בדו"ח לפי ברירות מחדל המוגדרות מראש (לדוגמא: הצגת שנה נוכחית)

- יש לתמוך בחיפוש ערכים בבחירה מהמימד (search)

- יש לתמוך במיון חברי המימד בתוצאת הדו"ח

- יש לתמוך ביכולת סינון חברים במימד

- יש לתמוך ביכולת בחירת טווח תאריכים (מ-עד)

- יש לתמוך בבחירה דינאמית של המימדים

    - ניווט

- יש לתמוך בניווט מרמות אגריגציות גבוהות לרמות אגריציות נמוכות (top-down) ןההפך (bottom-up).

- בניווט בין מסכים שונים המתייחסים לאותו המידע יש צורך לשמור על ערכי הפילטור שכבר הוגדרו ולא לאבד אותם.

- רגישות מסך: לחיצה על נקודות/אובייקטים במסך תעורר תגובה למשל משעון מעבר למצגת מפורטת או הקפצת תפריט, ריחוף מעל אובייקט תראה TOOLTIP וכו'

- שימוש בקליק ימני בעכבר לצורך ניווט ותחקור

    - ניהול היסטוריית החקירה

כאשר מתנהלת חקירה (ומעורבים בה פעולות ניתוח ומניפולציה על המידע כמו פילטורים, אגריגציות של מידע ומעבר בין דוחות), יש צורך לשמור ולהציג למשתמש הקצה את היסטוריית החקירה (למשל על ידי הצגת תמונות ממוזערות של פעולות ושלבי החקירה) ולאפשר למשתמש הקצה לחזור בכל רגע נתון לכל אחד משלבי החקירה.

    - שליטה בניראות ותבניות

- יכולת בחירת ערכים מתקדמת עפ"י סינון Top 10 וכדומה.

- יכולת הסתרת מדדי עזר לא רלוונטיים למשתמש (פנימיים לחישובים)

- יכולת תצוגה דינמית של רכיבים על סמך תוצאות הנתונים

- יכולת שמירת skins (תבניות) של הגדרות ומאפיינים ברמות שונות (טבלה, תא, כפתור,כותרת). לדוגמא צבעים, פורמט, פונט, גודל וכו'. יש לשמור על עקביות בצבע, ומאפיינים ויזואלים (לדוגמא: במידה ונבחר מוסד הצבוע בירוק - הצבע צריך להישמר גם בכל שאר הדוחות המציגים את אותו המוסד).

טיפול בפילטורים ובהיררכיות

- יכולת ירידה ועליה ברמות ההיררכיות בדוחות רב ממדים

- יכולת פילטור על רמות היררכיה שונות ומאפיינים שונים במימד אחד

- יכולת הצגת הבחירות שנעשו בדו"ח

הדפסה

- יכולת הצגת הבחירות שנעשו בדו"ח בעת הדפסתו, ויכולת לשלוט בשדות הנכללים בהדפסה.

- יכולת הדפסה של אובייקטים מתוך המערכת (גרפים, מפות, טבלהות וכו') בנפרד, וכן יכולת הדפסה של כל עמוד במערכת

- יכולת ההדפסה צריכה להיות כפופה למנגנון הביטחון (Security Model) של המערכת. משתמשים המורשים לצפות במידע גולמי אך לא להעתיקו לא יהיו מורשים גם להדפיסו.

הודעות שגיאה

- הצגת הודעות שגיאה אינפורמטיביות ומותאמות אישית למשתמש שעושה פעולה לא חוקית

tool tips

- יכולות עזרה (help) ע"י Tooltip, כולל הפנייה לסעיף הרלוונטי ב-wiki האירגוני

הרצה אסינכרונית

יש לתמוך בהרצה אסינכרונית של פעולות ובקשות משתמש שזמו הריצה שלהם הוא ארוך. במקרים אלו יש להציג הודעה למשתמש המשערת את זמן הריצה הצפוי. יש לאפשר למשתמש בזמן הריצה להמשיך לעבוד עם המערכת. במידה שחלק מתוצאות ההרצה כבר זמינים להצגה, יש להציגם עם חיווי שאלו הם רק תוצאות חלקיות.

זמני תגובה (latency)

הגדרת זמני התגובה (latency) הרצויים לכל סוג של פעולת משתמש תנתן במסמכי האיפיון של המערכת.

להלן זמני התגובה הרצויים לפעולות משתמש, בנקודת עבודה שבה משתמשים במערכת במקביל כמה עשרות משתמשים (רשימה חלקית). חשוב לציין כי זמני התגובה הנדרשים אינם כוללים את הדיחוי (latency) הנוצר בשל קווי התקשורת למשתמשים:

| פעולת משתמש | זמן התגובה המקסימלי (בשניות) |
| --- | --- |
| פתיחת המערכת (לוגין) וסגירה שלה (עם או בלי לוגאאוט) | 5 שניות |
| ניווט למסך אחר | 1 שנייה |
| פתיחת דוח | 1 שנייה |
| פילטור מידע | 1 שנייה |
| חיפוש מידע (search) | 1 שנייה |
| סינון מידע | 1 שנייה |
| פתיחת מפה | 2 שניות |
| זום (פנימה והחוצה) וניווט במפה | 0.3 שניות |
| הרצת שאילתא פשוטה (בעלת תנאי יחיד ופשוט) על הדאטה | 2 שניות |
| שמירה של דו"ח | 1 שנייה |
| ייצוא קובץ המכיל עד 10,000 רשומות מתוך המערכת | 5 שניות |
| פתיחת קובץ תמונה של עד 5MB | 1 שנייה |

תמיכה בהצגת הממשק למשתמש במספר מסכים המסונכרנים ביניהם – רצוי

התכולה הנדרשת לגרסא הראשונה של המערכת

הגרסא הראשונה של מערכת הביג דאטה צריכה לתמוך בממשקים הבאים:

- ממשק ל-5 מערכות חיצוניות

- איסוף ועיבוד של עשרות מיליוני רשומות מובנות

- איסוף ועיבוד של מיליוני מסמכי טקסט

- איסוף ואחסון של עד מיליון תמונות

הגרסא הראשונה של מערכת הביג דאטה צריכה לתמוך בין היתר (ולא רק) ביכולות אנליטיות כמו descriptive analytics, predictive analytics ו-prespective analytics, ב- machine learning ו- .Profile matching.

יכולות הניתוח הבאות לא נכללות בגרסא הראשונה של מערכת הביג דאטה והמציע מתבקש לתמחר כל אחת מהיכולות הבאות בתמחור נפרד (stand alone):

- ניתוח תמונות (Image analytics)

- ניתוח וידאו (video analytics)

- ניתוח מידע מהרשת (OSINT)

הארכיטקטיורה, ה-design והכלים שיבחרו ויותמעו בגרסא הראשונה חייבים לתמוך בכל הדרישות המפורטות במסמך זה כולל היכולת להתרחב ולטפל בכמויות (כמות הדאטה, כמות הממשקים, כמות המחקרים השונים, כמות ומורכבות מודולי הניתוח והאנליטיקות) בהיקף גדול בהרבה מהיקף הנדרש בתכולת הגרסא הראשונה של המערכת.

טכנולוגיה ותשתיות (S)

בפרק זה יתוארו הדרישות התשתיתיות למערכת הביג דאטה. במסגרת פרק זה, על המציע לתאר את הטכנולוגיה, הארכיטקטורה ועיצוב הפיתרון אותה הוא מציע, כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, והניתנות ליישום  על ידו עבור דרישות המכרז זה.  אם הפתרון מתבסס על יותר ממוצר אחד – הספק יפרט את האינטגרציה בין המוצרים השונים המרכיבים את הפתרון.

במענה לכל אחד ואחד מהצרכים הנ"ל, יש לפרט את בדברים הבאים:

- הארכיטקטורה, הטכנולוגיה והכלים המוצעים של הפיתרון ואופן מימושו, כולל כלל המרכיבים הנדרשים להקמת המערכת, לרבות תוכנה, שרתים, מערכי אחסון, תוכנות תשתית וכדומה.

- הסבר האם הפיתרון המוצע מוכל בכלים (מוצרי צד שלישי) המוצעים או האם הוא דורש פיתוח יעודי. כאשר נדרש, התייחסות גם להיבטי רישוי.

- כאשר נדרשות יכולות הרחבה, יש לתאר את משמעות ההרחבה, הוספת פונקציונליות נוספת מאותו הסוג (מה נפח העבודה, האם אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות, האם נתמך ע"י ה-SDK, האם נדרש שינוי במבנה מסד הנתונים, האם ניתן להעשות בקונפיגורציה בלבד וכו')

- כאשר נדרש, התייחסות להיבטי אבטחת איכות

- כאשר נדרש, התייחסות לשירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה

המציע רשאי לציין נושאים נוספים אשר נוגעים לארכיטקטורה וליכולות התשתיתיות, אשר אינם מופיעים במסגרת פרק זה.

- המענה לכל אחת מהדרישות נדרש להיות הן בסביבת ענן והן ביישום On Premise. יש לציין אופן המענה בכל אחת מהסביבות במענה לכל דרישה. ניתן להפנות להסבר קודם על אופן המענה.

על המציע למלא את טבלת התאימות לדרישות (compliance matrix) המתוארות בפרק זה. טבלת התאימות לדרישות מופיעה בנספח ח'.

שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח

במכרז זה איננו מחייבים את הספק בבחירת פיתרון וטכנולוגיה מסויימת ומצפים מהספק להציע כחלק מתיאור הארכיטקטורה והפיתרון הכולל גם את הטכנולוגיות המוצעות על ידו. ישנה עדיפות לשימוש בטכנולוגיות קוד פתוח.

בחירת טכנולוגיות בשלות ומוכחות

בין אם נבחרו טכנולוגיות קוד פתוח או פתרונות שאינם בעלי קוד פתוח, יש חשיבות מכרעת בבחירת טכנולוגיות בשלות ומוכחות המוטמעות בהצלחה במספר רב של פרוייקטי ביג דאטה מורכבים הדומים לפרוייקט זה. במידה שנבחר פיתרון קוד פתוח, יש חשיבות בבחירת פיתרון הנתמך גם על ידי גוף מסחרי המספק תמיכה ובקרה על גרסאות הקוד הפתוח (לדוגמא Red Hat אשר מספקת מערכת ההפעלה מבוססת Linux, יחד פתרונות ניהול, תמיכה ושרותי ייעוץ)

פיתרון התומך בצורה מלאה ב-scalability

יכולת של המערכת להתאים עצמה להיקפים גדולים ככל שיידרש, באופן שגידול ליניארי בחומרה יגדיל ליניארית את קיבולת העיבוד ושטח האיחסון. על פתרון הארכיטקטורה והטכנולוגיות שיבחרו לתמוך בהגדלת יכולת העיבוד על ידי חיזוק השרתים מחד (scale up) והוספת שרתים נוספים מאידך (scale out). על הטכנולוגיה שתבחר לתמוך בתחזוקתיות פשוטה במקרים שבהם יהיה צורך בהוספת שרתים או במקרה ששרתים יוסרו במתכוון או כתוצאה מקריסה.

ניהול עומסים

יש לפרט את השיטות הנתמכות לניהול עומסים. יש חשיבות בבחירת טכנולוגיות אשר תומכות בניהול עומסים באופן אופטימלי ומאוזן בין שרתי העיבוד השונים.

מודל עבודה

יכולת עבודה הן במודל ביג-דאטה מרכזי, והן במודל ביג-דאטה מבוזר

המערכת צריכה לאזן בין הרצון לקיים מחקר יעיל ולנצל בצורה נכונה את המשאבים החישוביים, לבין הרצון של ארגוני הבריאות התורמים את המידע עבור המחקר בהגנה מקסימלית על המידע הרגיש אשר נצבר במתקניהם.

על מנת לבצע את האיזון הנ"ל, הנחת העבודה הנוכחית היא כי

א.   חלק מן הנתונים הנאספים בארגוני הבריאות יועברו למאגר המרכזי בסמוך לאיסופם (ואף בזמן אמת)

- חלק אחר של הנתונים, אשר ייתפס כרגיש יותר, לא יועבר למאגר מרכזי, ויישאר במאגריהם של ארגוני הבריאות, עד לרגע שבו מידע זה יידרש לצרכי מחקר. ברגע זה, יועבר המידע (לאחר התממה) למאגר מרכזי לצורך ניתוחו, וייעלם מן המאגר לאחר שהמחקר יסתיים.

המערכת צריכה לתמוך באופן מלא בשני התרחישים שלעיל (א' וב') – על הספק לפרט כיצד תתבצע התמיכה הנ"ל.

צורה נוספת של אנליזה מרחיקה לכת עוד יותר מאלטרנטיבה ב', וכוללת תהליך חישובי שבו המידע הגולמי אינו עוזב את תחנות הקצה, והחישוב מבוצע כחישוב רב צדדי מאובטח (MPC), כאשר החוקר נחשף בסופו של דבר לתוצאות המחקר אך אינו נחשף לחומר הגלם. אף שסוג אנליזה זה אינו צריך להיתמך בגרסא הבסיסית של מערכת ביג-דאטה, מומלץ כי המציע יפרט האם הוא תומך בסוג כזה של חישוב, האם הוא מתכנן לתמוך בו בעתיד, ומהן המשמעויות של סוג כזה של חישוב על תהליכי העבודה, ביצועי המערכת ורמת הפרטיות המושגת.

תמיכה בסביבת ענן ובסביבת :on-premise

ככלל, המשרד רואה טעם רב בשימוש בענן ציבורי כפלטפורמה לאחסון המידע, לאנליזה של המידע, ולכלל התהליכים במערכת. ואולם, שיקולים שונים, ובהם שיקולי אבטחת מידע, מונעים בשלב זה מן המשרד את היכולת לדעת בוודאות כי כל רכיבי המערכת יאושרו לפעולה בענן, ולכן בהחלט ייתכן כי בשלב הראשון, רכיבים ותהליכים במערכת אשר יוגדרו כמסווגים מכדי שתתאפשר שהייתם או ביצועם בענן הציבורי יצטרכו להתקיים בסביבת ענן פרטי, או אף בסביבת on-premise. משום כך, על המציע להציג בפני משרד הבריאות מערכת אשר המסוגלת לעבוד במצב בו היא מותקנת בענן ציבורי ו/או בענן פרטי ו/או on-premise, ומאפשרת מעבר פשוט ככל האפשר בין הסביבות השונות.

יש צורך בבחירת ארכיטקטורה היברידית וגמישה של המערכת התומכת בהטמעת המערכת והרצתה בסביבת ענן ציבורי, בסביבת ענן פרטי ובסביבה מקומית. הפתרון המוצע עשוי להיות מותקן בשלב ראשון בחוות שרתים של משרד הבריאות, ואפשר שיותקן מראש בענן פרטי או בענן ציבורי. גם במקרה בו יותקן הפתרון בשלב ראשון בחוות שרתים של משרד הבריאות, המשרד מתכנן להעביר בעתיד את המערכת לעבוד בענן (פרטי או ציבורי), וזאת בכפוף לתמורות במדיניות אבטחת המידע אליה מחויב המשרד.

יודגש כי שיקול מרכזי בבחירת הפתרון יהיה  הארכיטקטורה ההיברידית, הכוללת הן עבודה בענן ציבורי, הן עבודה בענן פרטי, והן עבודה on-premise, והגמישות של משרד הבריאות לשנות בהמשך את גבולות הגיזרה בין הסביבות השונות, משיקולי אבטחת מידע, יעילות כלכלית, סקלביליות ועוד.

במידה שידרש, תהליך העתקת סביבת הביג דאטה מסביבה אחת לסביבה אחרת (למשל מסביבה מקומית לסביבת הענן) צריך להיות ישים ומוגדר היטב ולא צריך להיות קשור בשינוי טופולוגיה או אובדן דאטה.

יודגש כי הצורך לתמיכה בשלוש סביבות העבודה המוזכרות (ענן פרטי ו/או ענן ציבורי ו/או on-premise) יכול להתמלא ע"י שילוב של מוצרים שונים, אשר כל אחד מהם לבדו מותאם לסביבה אחת בלבד, ואולם השילוב ביניהם מספק פתרון התומך בכל שלוש סביבות העבודה.

יש צורך בתמיכה בהטמעת המערכת והרצתה בשרתים וירטואלים (virtual servers). על המציע לפרט אילו רכיבים או שרתים ניתנים להפעלה באופן וירטואלי, ואילו חייבים לפעול על גבי שרתים פיזיים. המשרד מעדיף פתרון שיכול לעבוד באופן מלא מעל תשתית וירטואלית, יכול לעבוד באופן מלא על גבי שרתים פיסיים, יכול לעבוד באופן מלא בתצורה היברידית, ומאפשר בקלות מעבר מסביבת עבודה אחת לסביבה אחרת.

חשוב להדגיש כי בשל החשיבות העצומה של הגמישות שמאפשרת מערכת היברידית המסוגלת להיפרש הן בענן והן on-premise, המשרד עשוי להחליט לפצל את הזכייה במכרז למספר זוכים, שכל אחד מהם נתן פתרון אופטימלי לסביבת עבודה מסוימת, ולהשתמש, למשל, במציע א' למימוש חלקה של המערכת היושב בענן הציבורי ובמציע ב' למימוש חלקה של המערכת היושב בענן הפרטי. בשל כך, על מציע המעוניין לזכות במכרז כולו להקפיד כי הפתרון שהוא נותן לסוגיית סביבות העבודה ההיברידיות הוא פתרון מיטבי בכל סביבת עבודה.   כמו כן, על הספק לפרט בהצעתו את האופן שבו מאפשר הפתרון שהוא מציע מעבר מסביבה לסביבה, ואת המשמעויות הכלכליות, הארגוניות, והטכנולוגיות של מעבר שכזה.

עלות התפעול

בבחירת הטכנולוגיות וקביעת הארכיטקטורה ואופן פריסת מערכת הביג דאטה, יש לכוון לכך שהעלויות הכוללות של ה-data center (שרתים, שטחי איחסון, ציודי התקשורת ורשיונות התכנה הנדרשים) יהיו נמוכים ככל הניתן. זאת מבלי לפגוע בדרישות האחרות המוגדרות במסמך זה.

על מנת להוזיל את העלות הכספית של שטחי האיחסון, הארכיטקטורה של מערכת הביג דאטה צריכה לאפשר כי מידע ישן או כזה שמתושאל בשכיחות נמוכה יאוחסן בשטחי איחסון איטיים וזולים כאשר מידע המתושאל בשכיחות גבוהה יאוחסן בשטחי איחסון יקרים ומהירים יותר. יש צורך בתשתית המאפשרת העברת מידע ישן לאיזור איחסון זול יותר.

פשטות ההתקנה: יש צורך בתמיכה בהתקנה פשוטה דרך כלי התקנה בצורה פשוטה ואינטואיטיבית.

בעת ביצוע של התקנה, יש צורך בתמיכה בגיבוי, ויכולת לשחזר את הגרסא הקודמת של המערכת, במידה וההתקנה לא הצליחה.

פשטות קונפיגורציית המערכת: יש צורך בקונפיגורציית מערכת פשוטה ואינטואיטיבית המאפשרת הגדרה של פריסת מודולי המערכת על החומרה, הגדרת אופן החיבוריות בין מודולי המערכת ומערכות הקצה והגדרת הפרמטרים הנדרשים לקינפוג במודולי המערכת. על קונפיגורציית המערכת כולה להעשות על ידי כלי קונפיגורציה מרכזי בעל ממשק משתמש אינטואיטיבי.

פשטות התחזוקה

יש צורך בפלטפורמה התומכת ומפשטת את תחזוקתיות במערכת.

פיתרון הביג דאטה עשוי להיות פיתרון המבוזר על פני שרתים רבים, אשר עשויים להיות ממוקמים במספר data centers, בהם יורצו מודולים המתבססים על מספר פלטפורמות טכנולוגיות שונות. יש חשיבות מכרעת לכך שהמערכת תינתן לתחזוקה בצורה פשוטה ואינטואיטיבית. יש צורך בפלטפורמת ניהול ובקרה (monitoring and management), בכתיבת לוגים מערכתיים ו-audit logs (פלטפורמות אלו מתוארות בפרק זה של  "הדרישות התשתיתיות"). יש חשיבות לבחירת ארכיטקטורה שתאפשר הרחבת יכולות העיבוד לשרתים נוספים תוך כדי תחזוקתיות מינימלית (עד כדי שקיפות מוחלטת וחוסר צורך בשינויים כאשר מתווסף שרת חדש לפיתרון) ותאפשר התמודדות עם הפחתה של כמות השרתים עליהם מורצת המערכת (במתכוון או כתוצאה של קריסה/נפילה של שרתים).

פשטות ההרחבה

יש חשיבות מכרעת בבחירת פיתרון המאפשר הרחבת יכולות המערכת בצורה פשוטה ככל הניתן, ללא פגיעה ושינוי ביכולות הקיימות, בתשתית הקיימת וללא שינויי ארכיטקטורה.

ארכיטקטורת הפיתרון צריכה לתמוך ביכולת להרחיב את יכולות המערכת (הוספת ממשקים, הרחבת מודל הדטה, הרחבת מודולי ניתוח המידע, הרחבת הממשק למשתמש) תוך כדי השפעה מועטה ככל הניתן על יציבות התשתית הקיימת. תוך כדי שימוש ב-plug in approach, ו-SDK, ערכות פיתוח תחומות ומתועדות לצורכי הרחבת יכולות המערכת.

העשרת המערכת ביכולות ביג-דאטה נוספות

תחום הביג-דאטה הינו תחום רחב ידיים ודינאמי, אשר כולל יכולות אחסון, יכולות אנליזה, יכולות ויזואליזציה ויכולות נוספות המתחדשות ללא הרף.  משום כך, על המציע לתמוך בכוונת המשרד להרחיב את המערכת ליכולות נוספות בתחומי הביג-דאטה, בתחומי אחסון, Analytics, Data Mining, Machine Learning, ויזואליזציית מידע, BI, NoSQL, Data Fusion, Deep Neural Networks, Clustering, Profiling , מערכות תומכות החלטה (DSS), מנגנוני אופטימיזציה, Anomaly Detection,  ותחומים נוספים הקשורים בשימוש בדאטה למטרת יצירת ערך מחקרי ולשיפור תהליכי קביעת מדיניות. על המציע לפרט בהצעתו את יכולות ההרחבה הנתמכות על ידו ואשר הוא ממליץ למשרד ליישמן (פירוט שכזה עשוי לסייע למציע לצבור נקודות בונוס בבחירת האיכות, אך לא ישפיע על בדיקת העלות במכרז).

במקרה שבו המשרד יהיה מעוניין בהרחבת המערכת לתחומי ביג-דאטה נוספים, יהיה המשרד רשאי לפנות לספק באמצעות טופס בקשה ייעודי, הכולל את מהות ההרחבה הנדרשת, פירוט טכני של ההרחבה, פירוט ההתאמות הנדרשות במערכת לצורך תמיכה בהרחבה זו, לוח הזמנים הנדרש ליישום ההרחבה, והיבטים נוספים הכרוכים במימוש ההרחבה.

בתוך 14 יום מפניית המשרד, יהיה על הספק להשיב לבקשת ההרחבה. לגבי כל אחת מן ההרחבות הנדרשות, יהיה על הספק להצהיר אם הוא תומך בהרחבה זו או לא, ולספק הצעת מחיר להוספת ההרחבה, אשר תכלול הנחה של 15% לפחות מהמחיר הנמוך ביותר המופיע באתר האינטרנט של יצרן ההרחבה עבור הרחבה זו. ככל שיחוש המשרד כי ישנה אי בהירות בנוגע להיכללותה של היכולת החדשה הנדרשת במסגרת ההרחבות האפשריות למכרז זה, או כי ישנה אי בהירות בנוגע להיותו של המחיר המוצע ע"י הספק מחיר תחרותי, יהיה המשרד רשאי להיוועץ בחברה חיצונית על מנת להבטיח כי תנאים אלה מתקיימים. באם הצעת הספק עמדה בפרמטרי האיכות הנדרשים ובתנאי העלות שפורטו להלן, יהיה המשרד רשאי לממש את ההרחבה במערכת או לוותר על ההרחבה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשרד רשאי גם להוסיף בעצמו יכולות למערכת, לפתח יכולות שונות על גביה, ולהשתמש בחברות חיצוניות לצורך זה.

ממשק המשתמש

המערכת תתמוך בממשק משתמש אינטרנטי (web client) תוך הצגת ממשק המשתמש בטלפונים חכמים, טאבלטים, ותמיכה בכל סוגי הדפדפנים המובילים (תוך תמיכה בגדלי מסך שונים וברזולוציות מסך שונות). במידה וממשק המשתמש של המערכת אינו Webי, יידרש הספק להסביר מדוע בחר בממשק זה וכיצד הוא עונה לכל היכולות הנדרשות.

עבור רכיבים בפתרון מבוססי פלטפורמת Web, על המציע לפרט את סוגי וגרסאות הדפדפנים הנתמכים, גרסה מינימלית נתמכת וגרסה רצויה.

במידה ודרישה זו לא מתקיימת, יש צורך בהתקנה רזה ופשוטה של אפליקציית ממשק המשתמש דרך כלי התקנה ויזואלי.

תמיכה בהצגת הממשק למשתמש במספר מסכים המסונכרנים ביניהם – רצוי

תמיכה בשפות (multi-language).

הוספת שפה חדשה תתאפשר דרך קונפיצורציה בלבד וללא צורך במתן גרסת תכנה. ניתן יהיה לתמוך בכך שהמערכת תתמוך בו זמנית במספר שפות כאשר כל משתמש ישוייך לשפה מסויימת וממשק המשתמש שלו יתמוך בשפה זו.

יש צורך בהתאמת מבנה הממשק למשתמש לשפות הנקראות מימין לשמאל ולכאלו הנקראות משמאל לימין (תצוגת מראה בין שתי האפשרויות במידת הצורך)

ניהול המידע

יכולת קבלה, ניתוח, איחסון ואחזור של מידע מובנה (structured), ומידע לא מובנה (semi-structured ו-unstructured)

תשתית המאפשרת מחיקת מידע על פי חוקיות נדרשת (למשל מחיקת מידע מסוג מסויים הישן מתקופה מוגדרת)

שכבת סימולצית נתונים לסימלוץ תרחישים פונקציונלים ותרחישי עומס. שכבת הסימולציה צריכה לאפשר בניית דטה המתאימה המאפשרת בדיקתיות של כל התרחישים אשר יתוארו במסמכי הדרישות. יש צורך בכלי סימולציה גמיש המאפשר סימולציה של המערכות החיצוניות המתממשקות למערכת הביג דאטה, סימולציה של הממשקים המוגדרים מול מערכות אלו, ויכולת הגדרה של תוכן המידע המסומלץ. שכבת הסימולציה צריכה לסמלץ את העומסים המוגדרים במסמכי הדרישות (הכמות במקסימלית של המערכות החיצוניות, כמות המידע המקסימלי בדקה, בשעה, ביום, בחודש וכו').

תמיכה בכתיבת לוגים המתארים את מצב המערכת וסטטוס עיבוד המידע. תשתית הלוגים תתמוך בהגדרה (דרך קונפיגורציה) של חומרת הלוגים שיכתבו, של גודל וזמן שמירת הלוגים ברמה הכוללת של כל מערכת הביג דאטה וברמה פרטנית למודול מסויים במערכת.

יכולות ניטור ומעקב –

תמיכה בשמירת audit logs המתארים בין היתר גם את פעולות המשתמשים (ניווט, קריאה, בקשה לקבלת מידע, הכנסת מידע), כל שינוי הנעשה על המידע (כמו התממת המידע) במערכת. יש צורך לתמוך ביכולת לתשאול מאגר ה-audit logs. תשתית ה-audit logs תתמוך בהגדרה (דרך קונפיגורציה) של חומרת סוגי הלוגים שיכתבו וזמן שמירת הלוגים ברמה הכוללת של כל מערכת הביג דאטה וברמה פרטנית למודול מסויים במערכת.

יש צורך לתמוך בניטור ומעקב בין היתר (רשימה חלקית) אחרי שימושים באובייקטים (דשבורד, דוחות וכו'), אחרי פעולות משתמשים, אחרי תזמונים ואחרי תקלות.

שליטה ובקרה

על המוצר לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים.

יש צורך בכלים ויזואליים המאפשרים ניהול, ניטור מקצה לקצה והצגת הסטטוס של התהליכים במערכת הביג דאטה ומאפשרים מעקב אחר זרימת המידע במערכת.

יש צורך בהתממשקות לשכבת monitoring חיצונית כמו למשל למערכות השו"ב של המשרד, ביניהן יש לתמוך בפרט בהתממשקות  למערכת Tivoly של IBM. יש לתמוך בפרוטוקול SNMP. יש לתמוך במסירת מידע על בריאות המערכת (system health).

המסרים שיוצגו ויופצו למערכת השליטה והבקרה יהיו ברמת התקשורת, רכיבי התוכנה השונים, וסטטוס תהליכי מערכת הביג דאטה. אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP  כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה.

על המוצר לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה.

בנוסף, על המוצר לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת.

זמני תגובה

המערכת צריכה לתמוך בתהליכי עיבוד אצוותיים ובתהליכי עיבוד וזמני תגובה מהירים (במקרים מסויימים תוך חלקי שנייה) לקבלת מידע, ניתוחו והצגתו למשתמש, ולהצגת מידע מנותח למשתמש כתוצאה מבקשת משתמש, במקרים שידרשו. זמני התגובה המירביים לכל סוג של פעולה ולפעמים גם לפעולות ספיציפיות יכללו במפרטי הדרישות שינתנו לספק. על הספק לבחור טכנולוגיות התומכות בעיבוד אצוותי מחד אך גם בעיבוד streaming הקרוב לזמן אמת (near real time).

  - שרידות וזמינות (high availability)

המערכת צריכה להיות פעילה וכל השירותים צריכים להיות זמינים 99.9% מהזמן. במקרים של נפילה של שטחי איחסון, שרתים או תהליכי עיבוד, אסור שתהיה פגיעה בפונקציונליות, זמינות ושירותיות מערכת מערכת הביג דאטה.

במסגרת זו, על המציע לפרט אודות:

  - אופן המימוש להבטחת זמינות גבוהה של המערכת

  - זמני התאוששות צפויים בכל רכיב (Uptime)

  - פרק זמן בין נפילה ועליה חזרה

  - השבתות לצורך שדרוג המערכת

  - יתירות ((Redundancy של רכיבי הפלטפורמה

  - כל הרכיבים במערכת הביג דאטה ובפרט כל מידע השמור במערכת צריך להיות מגובה וניתן לשיחזור. יש צורך לקבל מהמציע תכנית גיבויים המתייחסת לכל הרכיבים אותם יש לגבות, את טכניקת הגיבוי ולפרט את אפשרויות השחזור.

  - תמיכה בסביבת DR (disaster recovery) ובהרצת המערכת במספר data centers, תוך כדי סינכרון מתמיד של המידע בין הסביבות והמשך עבודה ללא פגיעה בפונקציונליות ושירותיות המערכת במידה שאחת הסביבות מפסיקה לעבוד. יש יתרון ביכולת לעבוד באופן פעיל במקביל בכל ה-data centers (active-active) במצב העבודה הרגיל של המערכת על פני טופולוגיה שבה רק data center אחד פעיל והשאר לא (active-passive).

  - יש לפרט את רכיבי התוכנה הנדרשים (כולל זמינות ושרידות) ל:

  - יישום המערכת במשרד הבריאות לאינטגרציה פנימית וחיצונית.

  - יישום המערכת במרפאות.

בנוסף, על המציע לפרט בהצעתו את דרישות המערכת עבור ניהול סביבת פיתוח וסביבת הבדיקות, בנוסף לסביבת הייצור. בתוך כך, יובהר כי על סביבת הבדיקות לשמש גם כסביבת הדרכה במסגרת תהליך ההדרכה וההטמעה.

  - תשתית סביבתית

    - על המציע לפרט את סוגי וגרסאות מערכות הפעלה ותשתיות צד שלישי הרצויות הנדרשות לכל רכיב בפתרון המוצע.

    - המציע יתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

    - על המציע לפרט את רשימת תוכנות הנדרשות עבור הפתרון המוצע. על הרשימה לכלול, בין היתר, פרטים כגון: גרסאות, סוג רישוי.

    - אם במסגרת הפתרון נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, על פי החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלה ישירות ולא דרך המציע. במידה שהרכישה תתבצע באמצעות המציע – על המציע לרשום את רישיון המוצרים על שם המשרד.

  - כלי פיתוח ותחזוקה

    - על המציע לפרט בהצעתו אודות הכלים הבאים:

- כלי הפיתוח, הנתמכים על ידי רכיבי התשתית המוצעים

- כלי התחזוקה

- כלי ניהול התצורה

- כלים לפיתוח מהיר: אשפים, רכיבים מוכנים, כלים גרפיים, תבניות מוכנות ועוד ..

    - על המציע לפרט בהצעתו את שפת/ות הפיתוח הנתמכת/ות במוצר.

  - בסיסי הנתונים

    - על המציע לפרט מהם בסיסי הנתונים הפנימים של המוצר.

    - על המציע לפרט בהצעתו על:

- אמצעים תשתיתיים מובנים להתאוששות מתקלות בבסיס הנתונים.

- Best Practice וכלים שמספקת התשתית המוצעת, לצורך שכפול בסיס נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

    - על המציע להתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של אותו בסיס נתונים.

  - תקשורת:

    - על המציע לפרט בהצעתו את פרוטוקול התקשורת המקומית (LAN)  והרחבה (WAN)  הנתמך בפלטפורמה המוצעת. יש לציין את רוחבי הפס הנדרשים ואת ציודי התקשורת הנדרשים כדי לעמוד בדרשות מערכת הביג דאטה.

  - מודל הגבייה

    - המערכת הינה מערכת מורכבת, אשר התשלום עבורה מתחלק בין גורמים רבים, וביניהם משרד הבריאות, ארגוני הבריאות השונים (ובהם קופות חולים, בתי חולים, מכונים, מרפאות ועוד), וכן גורמי המחקר העושים שימוש במערכת.

    - על המציע לתאר את מודל הגבייה של המערכת, באופן שיכלול, בין היתר, את האפשרות לגבות ממשתמשי המערכת תשלום על הפעולות שהם מבצעים במערכת, לפי התמחור המדויק של פעולות אלה. מודל הגבייה צריך לאפשר גם חיוב חסר (סבסוד) של הפעולות, עבור משתמשים שהמשרד יחליט כי יש לסבסדם, וכן חיוב יתר על השימוש במערכת. החוסרים והעודפים שיווצרו מחיובי החסר וחילופי היתר יקוזזו מול המשרד באופן תקופתי.

  - אבטחת מידע

    - דרישות אבטחת המידע במערכת מתבססים על תקן ISO 27799 - תקן בינלאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות, שפורסם בסוף 2010 על ידי ארגון התקינה הבינלאומי - ISO. התקן מתבסס על התקן הכללי לאבטחת מידע ISO 27001, ומטרתו לתת כלים בידי ארגונים רפואיים, לצורך הגנה על מידע רפואי אישי, שברשותם.

המציע מתבקש לפרט את הפתרון בהקשר של אבטחת מידע בהתאם לנוהל פיתוח מאובטח של מב"ר המצורף כנספח ג'. כמו"כ המציע יפרט את מנגנוני ההצפנה הנתמכים, והאם הפתרון מאפשר להגדיר פר ממשק ושותף אם יש להצפין את המידע ובאיזה תקן הוא יוצפן.

עבור ממשקים שיש להם משמעות משפטית, יש להתייחס גם למנגנוני מניעת התכחשות (nonrepudiation) המאפשרים תמיד לדעת אצל איזה ארגון נמצאת האחריות על הדאטה.

המציע יציע מנגנון הרשאות כולל האופן בו הוא נדרש ליישמו לטיפול בהרשאות ברמה אפליקטיבית וברמה היישומית/פיזית.

המציע יפרט את אפשרויות האבטחה השונות הקיימות בפתרון המוצע ואת הממשקים השונים אשר יכולים לבצע חיבור למנגנון לניהול הרשאות אחר הקיים במשרד הבריאות. ( כיום יש מערכת הרשאות שמסונכרנת עם ה. ( AD-

    - דרישות אבטחת מידע מהכלי

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| דרישות אבטחה כלליות |  |  |  |  |
| 1 | עמידה בתקן ISO 27799 (M) | ראה סעיף כללי הנ"ל |  |  |
| 2 | תמיכה בעבודה בחיבור מאובטח מרחוק על בסיס SSL/VPN (M) |  |  |  |
| 3 | הצפנת המסרים העוברים במערכת ויכולת עבודה עם מסרים מוצפנים | עבודה מול מידע מוצפן (מידע המגיע מוצפן, ומידע שיש להצפינו במערכת הביג דאטה). יכולת לשמור מידע מוצפן ולפתוח את ההצפנה לצורך ניתוח המידע. |  |  |
| 4 | הצפנת שדות במסר בזמן העברתם |  |  |  |
|  | יכולת הפעלת firewall ו-anti-virus על הקבצים המתקבלים |  |  |  |
| 5 | תמיכה בהצפנה סימטרית וא-סימטרית | בהצפנה סימטרית משתמשים במפתח הצפנה יחיד הן להצפנה והן לפענוח. בהצפנה א-סימטרית, מפתח אחד משמש להצפנה ומפתח אחר משמש לפענוך. |  |  |
| 6 | אנונימיזציה של שדות מזהים (ברמת ממשק ו/או אירגון ו/או role ו/או משתמש) | היכולת "למסך" שדות מזהים בתוך פריט מידע לפני שליחתו. רמת המיסוך יכולה להשתנות על פי סוג המידע, המערכת אליה המידע ממוען, האירגון אליו המידע ממוען, של המשתמש או תפקידו (role). |  |  |
| 7 | הגדרת יכולות אבטחת מידע ברמת ממשק ו/או אירגון |  |  |  |
| 8 | impersonation | יכולת גישה למשאב (למשל קריאה של קובץ ברשת) בקונטקסט של משתמש אפליקטיבי מוגדר מראש |  |  |
| 9 | ניטור ואיתור ניסיונות תקיפה והתראות על חריגים |  |  |  |
| 10 | פירוט הפתרון בהקשר של נספח ג' |  |  |  |
| 11 | אחר, אנא פרט |  |  |  |
| ניהול הרשאות והזדהות |  |  |  |  |
| 1 | הזדהות לפי שם משתמש וסיסמא | כל ממשקי המערכת והכלים שלה יחייבו הזדהות לפי שם משתמש וסיסמא |  |  |
| 2 | ניהול משתמשים | יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של משתמש יש לתמוך בנראות שונה לפי הרשאות (ניהול הרשאות ברמת שורה- במקרים בהם מודל משמש משתמשים ממחלקות שונות ומעוניינים לחשוף בפניהם מידע ע"ב המידע שרלוונטי להם בלבד) כולל ניהול הרשאות על רמות שונות ואובייקטים שונים (דו"ח, Dashboard וכו') |  |  |
| 3 | ניהול הרשאות CRUD פר משתמש | מתן הרשאות CRUD לסוגי הדטה ולמודלי המערכת המותרים בהתאם לזהות המשתמש, האירגון אליו הוא שייך ותפקידו באירגון |  |  |
| 4 | ניהול הרשאות CRUD פר תפקידים (Roles) | - שיוך תפקידים למשתמשים. - מתן הרשאות CRUD לסוגי הדטה ולמודלי המערכת המותרים בהתאם לתפקיד המשתמש (role) - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד משתמש. - ניהול הרשאות המשתמש פר ממשק |  |  |
| 5 | ניהול הרשאות CRUD פר ארגונים (Organizations) | - מתן הרשאות CRUD לסוגי הדטה ולמודלי המערכת המותרים בהתאם לאירגון (organization) אליו המשתמש שייך |  |  |
| 6 | ניהול הרשאות CRUD פר קבוצות משתמשים | - שיוך משתמשים לקבוצות משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר קבוצת משתמשים. - שיוך תפקידים לקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד וקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות הקבוצה פר ממשק וסוג ממשק |  |  |
| 7 | ניהול הרשאות CRUD פר שותף ו/או פר ממשק | מתן הרשאות CRUD לסוגי הדטה ולמודלי המערכת המותרים בהתאם לשותף ו/או הממשק |  |  |
| 8 | יכולת SSO מול Active Directory | אפשרות ניהול המשתמשים וההרשאות עם משתמשים וקבוצות שהוגדרו ב Active Directory. תיתכן עבודה מול מספר Active Directories, ותידרש התממשקות ל Active Directory אחד או יותר המשמש/ים את המשרד. |  |  |
| 9 | תמיכה בקישור מול מערכות IDM (ניהול זהויות) |  |  |  |
| 10 | יכולת בקרת אבטחת מידע | כדוגמת SIEM SOC. (לדוגמא, שליחת event למערכת ה-SIEM כאשר מתבצע ניסיון גישה לא חוקי למערכת). תוך כדי התאמת הממשק לזה המצופה ממערכת ה- SIEM. |  |  |
| 11 | תמיכה בהזדהות חזקה | באמצעות כרטיס חכם / טוקן – כולל אפשרות לחתימה / אישור בתוך תהליך עבודה במערכת |  |  |

- מימוש (S)

  - כללי – הבהקים (I)

להלן תכולת השירותים הנדרשים. המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים:

- אפיון במתכונת של "ניתוח פערים"- בין הדרישות לבין יכולות המוצר.

- בניית  ארכיטקטורה טכנולוגית כוללת של הפתרון עם צוות המשרד.

- אישור הארכיטקטורה מול גורמי אבטחת המידע.

- יישום, התאמות ופיתוח בהתאם לדרישות – מערכת בסיסית הכוללת סינרגיה של מידע ממספר מקורות בתוך מערכת הבריאות, ומאפשרת שימוש במספר שיטות ניתוח מתקדמות של המידע.

- ליווי הקמת והתקנת סביבה / סביבות, ככל שנדרש, וכן אספקה והקמה של כלל התשתיות הנדרשות להקמת המערכת, ככל שיידרש.

- בדיקות של הספק, ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד.

- אספקת תיעוד למערכת.

- שירותי תמיכה ותחזוקה.

  - גורמים מעורבים

    - גורמים מטעם המשרד (I)

- משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לניהול הפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד לבין הספק הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה במהלך הפרויקט.

- כל מרפאה בה תופעל המערכת תעמיד גורם אחראי, שיהווה איש קשר מול המשרד ומול הספק.  בעלי תפקידים במרפאות: אחראי מחשוב, מזכירות.

- במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל מערכת הבריאות, כמו גם ארגוני בריאות נוספים, אולם אינו מנהל את הפעילות עבור ארגונים אלה. בכל ארגון שיבחר לעשות שימוש במערכת ימונה מנהל פרויקט עצמאי מטעם הארגון, ועל הספק להתנהל מול כל ארגון בנפרד לאורך כל שלבי העבודה – לאחר קבלת אישור המשרד.

    - המציע וקבלני משנה (S)

- המציע יפרט פרטים כלליים אודותיו:

- שם המציע, כתובות (כתובת, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני) ופרטי התקשרות (טלפון נייח, טלפון נייד, פקס).

- מס' זיהוי תאגיד המציע (ח.פ / מס' עמותה / מס' אגודה שיתופית, וכו').

- שמות מורשה/י חתימה.

- שם איש קשר לעניין מכרז זה, כתובות ופרטי התקשרות.

- קשר ליצרן המוצר המוצע, אם היצרן אינו המציע.

- המציע יפרט פרטים כלליים על קבלני משנה לעניין מכרז זה, אם ישנם, בהתאם לפרטים לעיל (שם, כתובות ופרטי התקשרות, מס' זיהוי, וכו'), וכן את אופן השתלבותם של קבלני המשנה במכרז זה.

- המציע יציג בהצעתו את מבנה הצוות המיועד לביצוע הפרויקט ואת המועמדים לביצוע תפקידי מפתח בפרויקט – מנהל פרויקט, מנהל פיתוח, מנתח מערכות ראשי, ארכיטקט ראשי ומומחה אבטחת מידע.

- עבור כל מועמד יש לצרף:

- קורות חיים, הכוללים פירוט ותק מקצועי וניסיון רלוונטי.

- תעודות המעידות על השכלה וקורסים רלוונטיים.

- המלצה אחת לפחות.

- בעת החלפת איש צוות ביוזמת המציע, המציע ימסור למשרד הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפחות.

- למציע יכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים מתחומים שונים, ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

  - ותק וניסיון של המציע (S)

    - המציע יפרט את ההיבטים הבאים:

- שנת ההקמה של תאגיד המציע, ומספר שנות קיום התאגיד.

- כמות לקוחות התאגיד.

- מספר שנות ניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי ומספר שנות ניסיון במגזרים אחרים.

- מספר שנים בפיתוח מערכות מבוססות מוצרים. בפרט – יש להתייחס למוצרי קוד פתוח.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הבריאות.

- המלצות לקוחות: טבלה המכילה את שם הארגון, שם הממליץ ותפקידו, פרטי התקשרות (כולל טלפון ומייל), תיאור הארגון והפרויקט.

    - אם יצרן המוצר המוצע אינו המציע, על המציע לפרט את ההיבטים בסעיף 4.3.1 גם על אודות היצרן.

  - פריסה ומידת שימוש במוצר המוצע (S)

    - המציע יפרט יישומים עיקריים של המוצר המוצע בארץ ובעולם, תוך התייחסות ל:

- מידת השימוש במוצר – בהיבטי פריסה וכמות מרפאות.

- מידת התמיכה במוצר - מאחורי הפתרון עומד vendor גדול ו/או קהילה פעילה.

- קווי דמיון ושוני בין יישומי המוצר לבין היישום המוצע במסגרת המענה למכרז זה.

- מדיניות הפצת גרסאות ראשיות ומשניות. כמו כן יש להציג סקירה של הגרסאות שסופקו בשנתיים האחרונות.

- Roadmap של המוצר.

  - תוכנית עבודה (S)

    - המשרד מעוניין להפעיל את המערכת בהקדם האפשרי לאחר  POC וחתימה על הסכם התקשרות.

    - על המציע לספק תוכנית עבודה מוצעת להקמת ותחזוקת המערכת במשרד. תוכנית העבודה תכלול לפחות את השלבים הבאים: אפיון, ייושם /פיתוח, גיבוש ארכיטקטורה טכנולוגיות, הקמת התשתית הטכנולוגית, התקנות, בדיקות מסירה ובדיקות קבלה (פונקציונליות, טכנולוגיות, אינטגרציה), הדרכה ומסירת תיעוד.

    - סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

    - יישום בסיסי של המערכת יעלה תוך לא יאוחר מ-6 חודשים מחתימה על ההסכם.

על המציע להניח בהצעתו כי תהיה גרסא פנימית אחת ולתמחר בנפרד (stand alone) את העלות של גרסא פנימית נוספת (סך הכל 2 גרסאות פנימיות).

    - עם החתימה על ההסכם, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי המערכת בחלוקה לפי שלבים ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים.

    - מדי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים.

    - מדי חודש ישלח המציע דו"ח חודשי  – PMR (Project Management Report) בו יציג המציע למשרד את הסטטוס הכולל של הפרוייקט (עמידה בתכולת הפרוייקט מול לוחות הזמנים, מצב איכות הגרסא, סיכונים, נושאים פתוחים לדיון וכו'). במידה והמשרד יהיה מעוניין בכך, יתווסף לדו"ח מפגש בנושא (Project Management Review).

  - בונוסים, קנסות ופיצויים מוסכמים

    - במסגרת הפרויקט, המשרד יהיה רשאי להעניק בונוסים בגובה 2%-4% מעלות ההקמה של הפרויקט למציע, במקרים בהם המציע מצליח לגרום להקדמת לוח הזמנים של הפרויקט. עומק הבונוס יהיה כעומק ההקדמה בלו"ז (כלומר, תלוי ביחס ישר בהיקף היכולות שהוקדמו, בערך שהן מעניקות למשתמשים, ובמספר החודשים בהם הקדים המציע את לוח הזמנים המוסכם). הבונוסים יתנו דגש מיוחד על מקרים שבהם הספק הצליח להקדים את לוח הזמנים בהתממשקות למערכות נוספות שאינן מערכותיו, ו/או בהטמעת יכולות צד שלישי בתוך המערכת.

    - חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת המציע הזוכה ובתנאי שהמציע הזוכה ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 1.5% מעלות ההקמה לכל חודש איחור בלוח הזמנים.

    - במידה והספק יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה, רשאי המזמין לחלט תשלום עבור חודשי התחזוקה בהם בוצעו ההפרות, עד לתיקון ההפרה. לאחר תיקון ההפרה רשאי המשרד להשאיר בידיו מחצית מסכום התחזוקה המגיע לספק בגין החודשים מראשית ההפרה ועד תיקונה, או עד סכום של 500,000 ₪ (הגבוה מביניהם) כפיצוי מוסכם. יובהר כי הקנס הינו סכום הקנס המקסימלי לכל שנה של ההתקשרות.

    - קנסות חמורים יינתנו על אי עמידה בנהלי אבטחת מידע, ועל אי נקיטת המאמצים הנדרשים לצורך שמירה מקסימלית על פרטיות האזרחים. במקרה שבו יתגלה כי מעשה או מחדל של המציע גרם, או עלול היה לגרום (במידה והגילוי הוא במסגרת מבחן חדירה או תקרית שנמנעה בסופו של דבר בשל מעורבות צדדים נוספים), לדליפה של מידע בר-זיהוי המסכן את פרטיות האזרחים לגורם שאינו מורשה, יהיה המשרד רשאי להשית על המציע קנס בגובה של 500,000 ₪ על דליפה פוטנציאלית של מידע אישי אודות עד 1000 אזרחים, וקנס נוסף בגובה זהה על כל 10,000 אזרחים שפרטיהם האישיים דלפו או עלולים היו לדלוף בשל המעשה או המחדל. יובהר כי מידע בר-זיהוי לעניין זה הוא לא רק פרטיהם האישיים של האזרחים (מספרי תעודות זהות, שמות, כתובות וכו'), אלא גם מידע מסוג quazi-identifiers ששימוש מושכל בו והצלבתו עם מידע נוסף עלול להוביל בנקל לחשיפת פרטי האזרחים. כמו כן, יובהר כי קנס זה לא יחול במקרים בהם נחשף מידע אישי למרות שהמציע עשה ככל שביכולתו כדי למנוע את דליפת המידע ועמד בכל הנהלים שהוגדרו לשם כך.

    - קנסות חמורים יינתנו על אובדן מידע הנובע ממעשה או ממחדל של המציע. במידה ויאבד מידע, ויתברר כי האובדן קשור במעשה או במחדל של המציע, המשרד יהיה רשאי להשית על המציע קנס בגובה של 500,000 ש"ח על אובדן של עד 1% מן המידע במערכת, וקנס נוסף בשיעור זהה על כל 5% נוסף שדלף.

    - הספק מתחייב לזמינות לתחילת עבודה על חבילת עבודה חדשה שביקש המשרד בתוך חודש קלנדרי ממועד אישור הצעת המחיר על ידי המשרד. אלא אם הוסכם אחרת על ידי המשרד בכתב, לוח הזמנים של חבילת העבודה יחושב החל מחודש קלנדרי ממועד אישור הצעת המחיר, בין אם החל הספק בפועל בעבודה ובין אם לאו, וחישוב הקנסות יופעל בהתאם לתאריך קובע זה.

    - הצעת המחיר לחבילת עבודה או משימה חדשה תוגש למשרד לא יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה על ידי המשרד, אלא אם הוסכם על ידי המשרד אחרת בכתב. אי הגשת הצעת מחיר במועד רשאי המשרד להטיל קנס על סך 10,000 ₪ בגין כל שבוע איחור.

    - במידה והספק אינו עומד בהתחייבויותיו לפיתוח / יישום משימה או חבילת עבודה שהוגדרה על פי שעות עבודה בהתאם להיקף השעות שאושר ולוח הזמנים שאושר, תוך עמידה בתכולה שהוסכמה ובאיכות הנדרשת על ידי המשרד, רשאי המשרד להפחית מהתשלום השעתי על פי הטבלה הבאה:

| היקף שעות בפועל | אחוז הפחתה מתעריף שעתי לפי מחירון המכרז |
| --- | --- |
| עד 10% מעל היקף השעות שאושר למשימה | ללא הפחתה |
| מעל 10% ועד 20% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 15% מתעריפי השעות |
| מעל 20% ועד 50% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 25% מתעריפי השעות |
| מעל 50% ועד 80% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 70% מתעריפי השעות |
| מעל 80% חריגה מהיקף השעות שאושר | לא ישולם עבור שעות עבודה בחריגה מעבר להיקף זה, והספק יספוג את שעות העבודה על חשבונו עד להשלמת המשימה |

    - במידה והספק לא יעמוד בהתחייבויותיו להעברה מסודרת של האחריות על המערכת בעת סיום ההתקשרות (באופן מלא או חלקי), רשאי המשרד להטיל קנס בהיקף של עד 600,000 ₪.

    - המשרד רשאי לחלט את הערבות ולעשות בה שימוש לגביית קנסות אלה.

    - הזכות לקנסות ו/או הפעלת זכות זו בפועל אין בה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד על פי הסכם זה ועל פי כל דין. הקנסות המפורטים לעיל הינם מצטברים והפעלת אחד מהם אינה מבטלת את האפשרות להפעיל אחרים. סכומי הקנסות צמודים למדד בהתאם לכללי ההצמדה שנקבעו בהסכם זה.

    - בטרם הפעלת זכותו להטלת קנס יעביר המשרד התראה בכתב לספק ויאפשר לו 14 ימי עבודה להתייחסות בטרם גביית הקנס בפועל. ימים אלה הינם לצורך תגובת הספק ואינם מעכבים את מועד תחילת חישוב החריגה מלוחות הזמנים המפורטים לעיל.

  - תיעוד (M)

המציע יספק את התוצרים הבאים, כחלק בלתי נפרד מהפתרון המוצע:

- מסמך ארכיטקטורה

- מסמכי design - לכל מודול במערכת

- מסמך BOM (Bill Of Material)

- מסמך UI concept

- מסמכי איפיון ברמת פירוט נמוכה – SRSs (Software Requirements Specifications) – לכל מודול במערכת

- מסמכים המתייחסים לתכנון והקמת תשתיות האחסון ועיבוד הנדרשות, לרבות תוכנות תשתית.

- מסמכי בדיקות - פונקציונליות, ביצועים (Performance) ויציבות (Stability)

- טבלת תאימות וכיסוי בין הדרישות הפונקציונליות לבדיקות

- מסמך התקנה

- מסמך קונפיגורציה - תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה או כל טכנולוגיה שהיא

- מסמך קסטומיזציה (ברמת תוספת קוד)

- מסמכי העברת ידע (knowledge transfer) – שיאפשרו לספק אחר לתחזק את המערכת במקום הספק המקורי

- מסמך תחזוקה

- תכנית גיבויים.

- תיעוד של התאמות שבוצעו עבור המשרד על ידי הספק.

- מסמך המתאר את כל הפעולות הנדרשות לאתחול המערכת מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון, כולל בין היתר התייחסות להיבטי שרתים, IIS, ו- DB.

- מדריך למשתמש בעברית – מנהל מערכת במשרד, מנהל מערכת במרפאה ומשתמש קצה במרפאה.

- מסמך troubleshooting

- חומרי הדרכה (למשתמשים, בודקים ואנשי תשתיות ותמיכה)

- מסמך TRR (Test Readiness Review) – המתאר את מצב המערכת לפני בדיקות הקבלה ואת תוכן בדיקות הקבלה

- מסמך ATRR (Test Readiness Review) – המתאר את תוצאות בדיקות הקבלה ואת מצב המערכת הכולל אחרי ביצוע בדיקות הקבלה

- Release note

תוצרי התיעוד ימסרו למשרד בהתאם לתוכנית העבודה שתוגדר ותאושר. התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת עריכה.

יודגש כי תיעוד המערכת מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט. כל אחד מהמסמכים המוכלים בחבילת התיעוד יאושר על ידי נציגי המשרד ובמידת הצורך יעודכן על ידי המציע עד לאישורו.

בשלב הכנת תכנית העבודה המפורטת, עשוי המשרד לוותר על חלקים מן התיעוד בתמורה לשיפוי שייקבע בין הצדדים.

  - הדרכה (M)

המציע יספק חומרי הדרכה על המערכת לטובת משתמשי המערכת, בודקי המערכת ואנשי תשתיות ותמיכה.

המציע יהיה אחראי על בניית קורס הדרכה של 5 ימים (או מעבר לכך, אם ידרש) לטובת משתמשי המערכת, בודקי המערכת ואנשי התשתיות והתמיכה ועל ביצוע ההדרכה בפועל.

  - אחריות (M)

    - עלות הקמת של כל המוצרים והרכיבים במערכת תכלול גם שנת אחריות.

    - השירותים שיינתנו בתקופת האחריות יכללו את כל השירותים המוצגים בסעיף 4.9 להלן.

    - תקופת האחריות תחל בסיום שלב סיום התקנות ואישור קבלה להתקנת המערכת הבסיסית ותימשך שנה קלנדרית אחת. במקרים שבהם מימוש המערכת יהיה מדורג, שנת האחריות של כל יכולת מהותית חדשה תחל ממועד העלייה לאוויר של יכולת זו.

    - עם תום שנת האחריות, יחל שלב תמיכה ותחזוקה, כמפורט בסעיף 4.9, עד לתקופה של 9 שנים סה"כ כמפורט מעלה.

  - שירות ותחזוקה (S)

    - עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

    - לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות  08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

בתוך כך, יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

    - הספק הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות), בהתאם לפירוט הבא:

| # | רמת חומרת תקלה | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | קריטית היינו, תקלה משביתה לאור השבתת מערכת או פגיעה בתפעול השוטף | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | החברה תיידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ותהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. באם החברה לא יידעה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם החברה לא יידעה את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
|  | גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. |
| 2 | בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המשרד בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | החברה תשקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם החברה לא תסיים טיפול ולא תעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| 3 | נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הקריאה. |  |

    - הספק ינהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן להפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

    - הספק יספק עדכונים שוטפים של מהדורות ו/או גרסאות של המוצר- מהדורה ראשית אחת לפחות בשנה וכן גרסאות משניות, patchים וכו'. התקנת המהדורה תבוצע בתיאום מוקדם עם המשרד.

    - המציע מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תחזיק ו/או תעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

    - הספק מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במערכת, על מנת לאפשר את תפקודה התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

    - במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, הספק יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפון ש"ע

    - המציע ייתן מענה לדרישות ושינויים של המשרד. השינויים יבוצעו בהתאם לנוהל שינויים. המשרד יפנה בבקשה לביצוע שינוי. הבקשה תקבל התייחסות תוך 5 ימי עבודה –כולל הערכת השקעה ולו"ז ליישום. השינויים יבוצעו  לאחר אישור המשרד.

  - מבחני קבלה (S)

    - המשרד יבצע בדיקות קבלה למערכת. הבדיקות יבוצעו עם ההתקנה הראשונה של המערכת באתר המשרד ולאחר מכן יבוצעו  סבבים נוספים לאחר פיתוח ומימוש של כל אחד ממרכיבי היישום של המערכת.

    - התנאים המקדימים לביצוע מבחני הקבלה הם:

- תיעוד המערכת ימסר על ידי המציע ויאושר על ידי המשרד

- דרישות המוצר מומשו בצורה מספקת

- דרישות המוצר מכוסות בבדיקות, וכל הבדיקות הורצו על גרסת המוצר עליה יבוצעו בדיקות הקבלה

- כמות וחומרת הבאגים הפתוחים (שלא תוקנו ו/או לא נבדקו ותיקונם אושר) לא חורגת מהגדרת כמות וחומרת הבאגים הפתוחים המינימלית המאושרת לפני בדיקות הקבלה כפי שמתואר בנספח ז'

    - אם יימצאו ליקויים או אי-דיוקים, כך שכמות וחומרת הבאגים הפתוחים תחרוג מהגדרת כמות וחומרת הבאגים הפתוחים המינימלית המאושרת אחרי בדיקות הקבלה כפי שמתואר בנספח ז', המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי קריטריונים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט ואלו המצויינים בנספח ז'. זמני ההמתנה להתייחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את הקבלה. כמו כן, בשלב בניית תכנית העבודה המפורטת, המשרד יהיה רשאי לוותר על חלק מדרישות הקבלה של המערכת בתמורה לשיפוי מצד המציע ובהסכמה בין הצדדים.

    - קבלת המערכת תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי המערכת עמדה במבחן הקבלה עבור ההתקנה, כל אחד מהממשקים וכולם ביחד.

חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסרה המערכת על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

- עלות – משאבים (S)

  - כללי (I)

    - המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל המרכיבים הנדרשים במכרז, כמפורט בפרקים 1 עד 4.

    - טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ה'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות    בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

    - המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ, ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף ‎0.17

    - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 כמפורט במכרז.

    - ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים מטה.

  - שקלול עלות פתרון הענן הציבורי והפתרון הממומש on-premise:

    - במסגרת המכרז, על המציע לתת מענה הן לתרחיש של עבודה בסביבת ענן ציבורי, והן לתרחיש של עבודה on-premise. בפרק העלות, על המציע לספק שתי הצעות שונות ומלאות, האחת להקמה ותחזוקה של מערכת בסביבת ענן ציבורי, והאחרת להקמה ותחזוקה של מערכת הפועלת on-premise, וזאת מתוך ההנחה כי המשרד יוכל לבחור בכל אחת מההצעות, ובכל תמהיל של ההצעות הללו.

    - לצורך חישוב העלות הכוללת של ההצעה, ייעשה ממוצע משוקלל בין העלות הכוללת של הפתרון המוצע בענן הציבורי ושל העלות הכוללת (כולל רכיבי חומרה ועלויות נוספות שאינן משולמות למציע) של הפתרון הממומש on-premise. המשקל שיינתן לעלות פתרון הענן הציבורי הוא 60%, והמשקל שיינתן לעלות הפתרון on-premise הוא 40%.

  - סוגי עלויות בפרויקט ביג דאטה

    - המשרד מחלק את סוגי העלויות בפרויקט לארבע סוגים:

|  | סוג העלות | פירוט |
| --- | --- | --- |
| 11 | עלות ההקמה | כלל העלויות החד פעמיות הקשורות בהקמת הפרויקט |
| 22 | תשלום שנתי על תפעול המערכת בתקופת האחריות | כלל העלויות השוטפות אותן ישלם המשרד לספק במשך תקופת האחריות על המערכת |
| 33 | תשלום שנתי על תפעול המערכת על פי ההסכם | כלל העלויות השוטפות אותן ישלם המשרד לספק בכל שנה שבה מופעלת המערכת (לאחר תום האחריות) |
| 44 | ממוצע צריכת שעות עבודה בשנה | כלל העלויות אותן ישלם המשרד על צריכת שעות עבודה |
| 55 | עלות צריכת שירותים נוספים | צריכת שירותים נוספים בתחום הביג-דאטה מהספק |
| 66 | עלויות צד ג' נדרשות לצורך הקמת המערכת | לצורך העניין רכיבי תשתית קיימים של המשרד לא יכללו במסגרת העלות כדוגמת רישיונות OFFICE בעמדות קצה |

  - חישוב העלות הכוללת של הבעלות (Total Cost of Ownership) בתקופת ההקמה והתפעול

    - פתרונות ביג-דאטה מורכבים מאלמנטים רבים ושונים, שלכל אחד מהם מגבלות שונות ועלות שונה. על מנת לאפשר למשרד לבצע השוואה מדויקת ככל האפשר של עלויות הפתרון, המשרד מעוניין להגיע לחישוב העלות הכוללת של הבעלות (TCO), בארבעה תרחישי יסוד:

- תרחיש פסימי: תרחיש שבו מספר משתמשי הקצה הוא נמוך (כ 20 חוקרים משתמשים במערכת), כמות המידע הנכנס למערכת קטנה (1-10 מיליון רשומות חדשות בחודש, קצב העלאה של 1-10Tb בחודש), והיקף השימוש במערכת הוא נמוך (100-500 שעות עבודה בחודש).

- תרחיש בינוני מוטה אחסון: תרחיש שבו מספר משתמשי הקצה בינוני (כ 100 חוקרים משתמשים במערכת), כמות המידע הנכנס למערכת גבוהה (10-100 מיליון רשומות חדשות בחודש, קצב העלאה של 10-100Tb בחודש), אולם היקף השימוש במערכת לצרכי מחקר ואנליזה הוא נמוך  (500-1000 שעות עבודה בחודש).

- תרחיש בינוני מוטה אנליזה: תרחיש שבו מספר משתמשי הקצה בינוני (כ 100 חוקרים משתמשים במערכת), כמות המידע הנכנס למערכת נמוכה (1-10 מיליון רשומות חדשות בחודש, קצב העלאה של 1-10Tb בחודש), אולם היקף השימוש במערכת לצרכי מחקר ואנליזה הוא נרחב (5,000-10,000 שעות עבודה בחודש).

- תרחיש אופטימי: תרחיש שבו מספר משתמשי הקצה גבוה עוד יותר (כ 500 חוקרים משתמשים במערכת), כמות המידע הנכנס למערכת גבוהה (10-100 מיליון רשומות חדשות בחודש, קצב העלאה של 10-100Tb בחודש), והיקף השימוש במערכת לצרכי מחקר ואנליזה הוא גדול (20,000-40,000 שעות).

  - חישוב רכיבי העלות – דפ"א א

על המציע לכלול בהצעתו הצעה מלאה, לכל תרחיש, וזאת בשתי חלופות:

- חלופת ענן ציבורי

- חלופת on premise

המענה יבנה בהתאם להנחיות להלן:

    - הצעה במתכונת ענן

ההצעה תכלול פתרון מלא לכל אחד מהתרחישים הכולל:

- אפיון והקמה.

- פיתוח ייחודי, ככל הנדרש.

- שירותי שימוש בפתרון המוצע, במתכונת ענן, הכולל רישוי, עיבוד, תקשורת, אחסון וכל שירות ענן נוסף הנדרש להקמת ולהפעלת המערכת, וזאת לתקופה של 3 שנים.

- תמיכה ותחזוקה.

    - הצעה במתכונת on-premise

ההצעה תכלול פתרון מלא לכל אחד מהתרחישים הכולל:

- אפיון והקמה.

- פיתוח ייחודי, ככל הנדרש.

- אספקת והתקנת מערך המחשוב הנדרש להתקנת המערכת, לרבות שרתים, מערכי אחסון, תוכנות תשתית, רכיבי תקשורת, בסיסי נתונים וכלי אבטחת מידע.

- שירות ותחזוקה לכל הרכיבים שיסופקו,  וזאת לתקופה של 3 שנים.

- תמיכה ותחזוקה.

  - פרוט העלויות

על המציע לפרט את עלות כל אחד מהרכיבים המוצעים להקמת כל חלופה בכל אחד מהתרחישים (סביבת ענן, ו on-premise), וזאת ברמת הפריט הבודד. למשרד תעמוד הזכות לרכוש כמויות נוספות מכל רכיב שיוצע, וזאת במחיר זהה למחיר שיינקב לאותו פריט.

כמו כן, יהיה המשרד זכאי שלא לרכוש כל רכיב מהספק, ולספקו בעצמו. במקרה זה תקוזז עלות אותו רכיב מהתשלום הכולל לספק. יובהר כי אספקת רכיבים ע"י המשרד לא תפגע באחריות הכוללת של הספק למערכת.

5.6.1.   מחויבות המציע לשלמות מודל התמחור: אלמנט חשוב במיוחד עבור המשרד הוא הפרדיקטביליות של עלויות הפתרונות השונים. על מנת להבטיח פרדיקטיביליות זו, על המציע להתחייב כי העלויות שציין הן כלל העלויות הנדרשות לצורך מימוש הפרויקט, וכי לא יושתו על המשרד רכיבי עלות נוספים שאינם נכללים בהצעתו (למעט בעת ההרחבות). במידה ויתגלה, לאחר זכייתו של מציע, כי קיימים רכיבי עלות נוספים שלא נכללו בהצעה המקורית, אולם הם חיוניים לצורך הוצאת הפרויקט לפועל,  תושתנה עלויות אלה על המציע בלבד.

5.6.2 הצעת מחיר עבור שירותים אופציונליים: שירותים ומוצרים שאינם נכללים בחבילה הבסיסית יתומחרו ע"י הספק בנפרד, והספק יגיש הצעה עבור הקמתם ותחזוקתם. באשר לנושא ההתממה, על המציע לתמחר בהצעה המהווה את ברירת המחדל את האופציה שלפיה המערכת מתממשקת לפתרון התממה לאומי שיירכש ע"י המשרד, ולהוסיף הצעה לשירותים אופציונליים שבה המציע הוא שמספק את כלל שירותי ההתממה למערכת.

5.6.2.  שירותים אופציונליים שיציע הספק עשויים להעניק לו נקודות בונוס בבדיקת האיכות. ואולם, שירותים אלו לא ייכללו בבדיקת העלות.

  - חישוב רכיבי העלות, בעזרת טבלת פרמטרים אחודה להערכת עלות

    - על המציע לפרט את עלות כל אחד מהרכיבים המוצעים להקמת כל חלופה בכל אחד מהתרחישים (סביבת ענן, ו on-premise), וזאת ברמת הפריט הבודד. למשרד תעמוד הזכות לרכוש כמויות נוספות מכל רכיב שיוצע, וזאת במחיר נמוך או זהה למחיר שבו הוצע אותו פריט במכרז, או במחיר הזהה למחיר פריט זה במחירון הספק לאחר ההנחה עליה הצהיר המציע במכרז (הנמוך מביניהם).

| הרכיב | עלות ליחידה (מחיר מחירון) | עלות ליחידה (לאחר הנחה של ____ אחוזים ממחיר המחירון) |  | מחיר בתרחיש פסימי | מחיר בתרחיש בינוני מוטה אגירה | מחיר בתרחיש בינוני מוטה אנליזה | מחיר בתרחיש אופטימי | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| העלות המצטברת של השימוש בשירותי האחסון |  |  |  |  |  |  |  |  |
| העלות המצטברת של שעות החישוב |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עלות העברת המידע בין השרתים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עלות השימוש בשירותי איזון עומסים (Load Balancing) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עלות שירותי התמיכה במשתמשים ובמפתחים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עלות השימוש במוצרי צד שלישי |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עלויות נוספות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תוחלת העלות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ משוקלל |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - כמו כן, יהיה המשרד זכאי שלא לרכוש כל רכיב מהספק, ולספקו בעצמו. במקרה זה תקוזז עלות אותו רכיב מהתשלום הכולל לספק. יובהר כי אספקת רכיבים ע"י המשרד לא תפגע באחריות הכוללת של הספק למערכת.

    - על מנת שהמשרד יוכל לבצע השוואת מחירים נכונה (Apples to Apples Comparison), יש לתכלל את כלל רכיבי העלות בתקופת ההקמה והתפעול לטבלה הכוללת את כלל רכיבי העלות של כלל הספקים, ובתוך כך רכיבי עלות כמו העלות המצטברת של השימוש בשירותים הנדרשים, כדוגמת שירותי האחסון, העלות המצטברת של שעות החישוב בהן עושים שימוש החוקרים, עלות העברת המידע בין השרתים, עלות השימוש בשירותי איזון עומסים (Load Balancing), העלות הממוצעת ל GB RAM, עלות שירותי התמיכה במשתמשים ובמפתחים, עלות השימוש במוצרי צד שלישי ועוד.

    - חישוב העלות של הפתרון שמציע המציע ייעשה באמצעות טבלת פרמטרים אחודה להערכת עלות, שבה יינתנו משקולות לכל אחד מתרחישי היסוד, וישוקללו כלל רכיבי עלות השימוש במוצר. להלן דוגמא היפותטית ולא מחייבת לטבלא מסוג זה, להמחשה בלבד, הכוללת פרמטרים שאינם בהכרח הרכיבים שייבחרו בסופו של דבר. בלי הגבלת הכלליות, הטבלא מתייחסת לחישוב עלות השימוש בפתרון הענני (טבלא נוספת תיבנה לחישוב עלות הפתרון המותקן on-premise, וטבלאות נוספות ישמשו לחישוב עלויות ההקמה):

5.7.4.1. גיבוש טבלת פרמטרים אחודה להערכת עלות: על מנת לאפשר לספקים לתמחר את המוצרים באופן המשקף את עלותם, ומאידך לאפשר למשרד לבצע את השוואת המחירים הנכונה בין הפתרונות המוצעים, ייעשה שימוש במנגנון רב שלבי:

- בשלב הראשון (עד תום מועד סבב א' של שאלות ההבהרה), כל אחד מן הספקים המעוניינים להשפיע על עיצובה של טבלת העלות יציע למשרד הבריאות רכיבי עלות להוספה לטבלה (כלומר, את הרכיבים שיופיעו בטור הימני לטבלא המוצגת מעלה), וזאת באמצעות שליחת טבלת הפרמטרים להערכת עלות.

- לאחר שלב שאלות ההבהרה, יפרסם המשרד מכרז מעודכן שבו תופיע טבלה הכוללת את כל רכיבי העלות שייכללו בשקלול עלותה של כל הצעה, באופן שיאפשר למציעים לפרט את עלותו המדויקת של הפתרון המוצע על ידם, ויאפשר למשרד להשוות בין ההצעות באופן מדויק. ניתן כמובן לתמחר רכיב עליות מסויים במחיר "0" ככל והספק אינו גובה עבור רכיב זה או שהוא כלול ברכיב אחר.

- כחלק מסבב ב' לשאלות ההבהרה, יורשו ספקים המעוניינים בכך להגיש טבלת פרמטרים מתוקנת להערכת עלות. באם תוגשנה טבלאות מתוקנות, יפרסם המשרד במועד  המענה לשאלות ההבהרה (סבב ב') טבלת פרמטרים אחודה מעודכנת להערכת עלות.

5.7.4.2.  מחויבות המציע לשלמות מודל התמחור: אלמנט חשוב במיוחד עבור המשרד הוא הפרדיקטביליות של עלויות הפתרונות השונים. על מנת להבטיח פרדיקטיביליות זו, על המציע להתחייב כי העלויות שציין הן כלל העלויות הנדרשות לצורך מימוש הפרויקט, וכי לא יושתו על המשרד רכיבי עלות נוספים שאינם נכללים בהצעתו. במידה ויתגלה, לאחר זכייתו של מציע, כי קיימים רכיבי עלות נוספים שלא נכללו בהצעה המקורית, אולם הם חיוניים לצורך הוצאת הפרויקט לפועל,  תושתנה עלויות אלה על המציע בלבד.

  - שיעור הנחה על מוצרי המחירון של הספק:

5.8.1.  כחלק מן המכרז, המשרד יהיה רשאי לרכוש מן הספק הזוכה שירותים ומוצרים הקשורים לתחום הביג-דאטה בעתיד לפי שיעור הנחה קבוע ממחירון הספק/ היצרן. על מנת לאפשר זאת, על כל מציע לכלול בהצעתו את שיעור ההנחה המדויק אשר יוענק למשרד ביחס למחירון הספק, יחד עם העתק של מחירון הספק כפי שהוא מופיע כיום באתר האינטרנט של הספק. שיעור הנחה זה יהיה שיעור ההנחה המינימלי שיוצע למשרד עבור הרחבות ושירותים נוספים, ובפרט, כל המחירים בהם ינקוב המציע בהצעתו במכרז צריכים לשקף שיעור הנחה שכזה, או שיעור הנחה גבוה יותר, ביחס למחיר המחירון של הספק.

  - מחירון ש"ע

    - המציע יפרט עלויות עבור שינויים ושיפורים עתידיים (היינו – יישום ופיתוחים חדשים), לפי בעל תפקיד.

| # | בעל תפקיד | כמות שעות משוערת – טווח העסקה חודשי | תעריף מרבי לשעה | תעריף לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנתח מערכת / מיישם מוצר | 50-220 | 230 |  |
| 3 | מיישם / מפתח | 50-220 | 220 |  |
| 4 | בודק תוכנה | 50--100 | 150 |  |
| 5 | מדריך לצוות טכני של המשרד | 50-150 | 220 |  |
| 9 | ארכיטקט | 50-100 | 280 |  |

    - יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 30%.

    - המשרד אינו מתחייב למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

    - יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו במסגרת שלב ההקמה או תקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

    - עוד יודגש כי שינויים ושיפורים יבוצעו על פי דרישות המשרד, ובמסגרת זו:

- המציע יגיש אפיון ראשוני לשינויים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר לביצועם, לאישור המשרד, טרם ביצוע השינויים.

- השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

- נספח א' - חוברת הצעה

מכרז פומבי מס' 10/2015

מערכת לאיסוף, אגירה ואנליזה של Big Data

חוברת ההצעה

שם מלא של הגוף המציע,

כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

מכרז מס' [10/2015]

טופס הגשת הצעה

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' [10/2015]

למערכת לאיסוף, אגירה ואנליזה של Big Data

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ב').

- העדר ניגוד עניינים: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו (של בעלי השליטה במציע) או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
תאגידים קשורים: חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה המציעה

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

- פרטים על הגוף המציע

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - הנציג הניהולי למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע הרשומים לעיל  (פריטים 8.1 עד 8.7)  והם נכונים.

| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

| הוכחות על עמידה בתנאי סף |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| לפי סעיף |  | הנושא | ההוכחה |
| ‎0.5.1.1 |  | אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976 |  |
| ‎0.5.1.2 |  | תצהיר המאומת על-ידי עו"ד בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז | נספח א'1 |
| ‎0.5.1.3 |  | במידה והמציע הינו תאגיד –אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. |  |
| ‎0.5.1.4 |  | תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו על כך שהמציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים | נספח א'2 |
| ‎0.5.1.5 |  | נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. |  |
| ‎0.5.1.6 |  | התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | נספח א'3 |
| ‎0.5.1.7 |  | קבלה על רכישת מסמכי המכרז |  |
| הוכחות עמידה בדרישות נוספות |  |  |  |
| ‎0.8.1.1 | התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים |  | נספח א'4 |
| ‎0.8.1.2 | אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה |  |  |
| ‎0.8.1.3 | רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה |  | מענה לסעיף ‎6 לטופס הגשת ההצעה |
|  | מסמכי המכרז שהם חתומים במקומות הנדרשים. |  |  |

- עמידה בתנאי סף נוספים:

יש להצהיר על עמידה בתנאי סף ולצרף מסמכים רלוונטיים, ליד כל שורה לסמן אם צורפו מסמכים, המסמכים יצורפו במידה וניתנו לפי סדר הסעיפים:

| עמידה בתנאי הסף המקצועיים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- דוגמאות ליישום המוצר.
יש לציין מי ביצע את היישום, ספק המוצר או המיישם.

  - מס' שנים שהמוצר מיושם בעולם בתחום הנדרש במכרז:_________

  - מס' שנים שהמוצר מיושם בארץ או בעולם בתחום הנדרש במכרז:_________

  - פירוט לקוחות המיישמים את המוצר כתשתית

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה | מספר מערכות בטכנולוגיות שונות שמתחברות לתשתית | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| אופן היישום של המוצר: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה |  | מועד תחילת עבודה | מועד סיום עבודה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| מהות הפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | סוג המחלקה |  | מועד תחילת עבודה | מועד סיום עבודה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| מהות הפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.

- פירוט העובדים מטעם המציע ו/או מיישם מטעמו  בתחום הנדרש במכרז

|  | שם העובד | תואר / הסמכה | מספר שנות ניסיון בתחום | הגוף המעסיק | מספר שנות עבודה אצל המציע | מספר פרויקטים שביצע במהלך 5 שנים אחרונות (+ שמות לקוחות) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע נדרש להוסיף קו"ח של העובדים המוצעים לעיל.

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור משרד הבריאות.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

א./ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד |  | חתימה וחותמת העו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39, ירושלים

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

- אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן הצהרתי זו בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

| ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז 25/2014 ל-פלטפורמת ניהול ממשקים עבור יחידות משרד הבריאות ויחידות הסמך שלו (להלן: "השירותים"); | הואיל |
| --- | --- |
| והמציע_____________ (להלן: "המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה; | והואיל |
| והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; | והואיל |
| והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); | והואיל |
| והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית; | והואיל |

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.	
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע.

9.1 מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |

נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך:___________________

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, (שם פרטי ושם משפחה) העובד / מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות על יחידותיו כאמור במכזר 15/2014, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

- כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

________________ 				_________________

תאריך					      חתימת המצהיר

- נספח ב' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות במסגרת [25/2014] פלטפורמת ניהול ממשקים

שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת 2014

ב  י  ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, או  הסמנכ"ל במשרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות או סגנו, המוסמכים לחתום בשמה עפ"י ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המזמין" או "משרד הבריאות" או "המשרד")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

הזוכה _______________________      מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) __________________

אשר כתובתו ________________________________________________________

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם  __________________ (להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל:	 והמזמין פרסם מכרז מס' [2014], והואיל:  	והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה ע"י המשרד כהצעה הזוכה;

והואיל: והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת, להתקשרותו עם המזמין לביצוע הסכם זה במלואו.

והואיל:   והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט;

והואיל: והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים כנספח 1  ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל 	והמזמין מעוניין לקבל את השירותים ונותן השירותים מעוניין להעניקם, הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז וחוזה זה;

הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת כנספח 2  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- הגדרות

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

    - האגף – האגף למחשוב במשרד הבריאות ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו.

    - נציג ניהולי – נציג הספק כמפורט בסעיף 5.4 להסכם זה.

    - נציג המזמין - נציג מטעם משרד הבריאות כמפורט בסעיף 5.1 להסכם זה.

- כללי

  - המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם, יחד עם מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תיעדוף המשימות כפי שייקבע על ידי המזמין.

  - מימוש זכות ברירה – למשרד עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים, על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכיו ולמגבלות התקציב. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים. ראה נספח 2.3

  - הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

  - לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה וויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

  - הנספחים להסכם זה:

    - ערבות בנקאית (לביצוע) נספח ב'1 להסכם.

    - אישור על קיום ביטוחים נספח ב'2 להסכם.

  - סתירה בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק.

- מהות השירותים והתחייבויות הספק

  - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז בכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בו ובכלל זה את המפורט להלן:

    - אספקת כל הרישיונות הנדרשים להפעלת הציוד (עבור התקנה בשרתי משרד הבריאות או בענן - לא כולל רישיונות לתוכנה בסיסית כגון מערכת הפעלה של חברת Microsoft, מסד נתונים, אנטי וירוס וכד' שירכשו ע"י המשרד).

    - אספקת רכיבים חלופיים לתוכנה  באופן שוטף אם וכאשר יהיו זמינים, ותחזוקתם, לרבות רכיבים חדשים שיפותחו בעתיד על ידה ושהם חלק בלתי נפרד מהציוד ואינם מצורפים ונמכרים כמודול נפרד.

    - שירותים נוספים כמפורט בנספח 2.3

    - טבלת שירותים (אותה יש לספק בנפרד בכל ארגון בריאות שיחליט להצטרף לפרויקט) :

ניתוח ואפיון של דרישות המכרז.

- תכנית עבודה לפרויקט

- התקנת המערכת במשרד

- אפיון ופיתוח של שני הממשקים שיוגדרו.

- אישור קבלה לשני הממשקים הראשונים.

לימוד והדרכה של צוות המשרד לצורך פיתוח הממשקים הבאים ותחזוקתם.

- הפעלת המערכת באופן תקין למשך 1/2 שנה

  - שירותי תחזוקה

    - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בהצעות המחיר מטעמו, ובכללם:

    - טיפול בתקלות

    - המציע יתחייב לכך שהמערכת תיתמך תמיכה מקומית ע"י צוות מקומי לצרכי הטמעה, טיפול בתקלות, תמיכה במפתחי המשרד, הדרכה  טכנית של הכלי , מענה לשאלות טכניות של צוות הפיתוח של המשרד, ביצוע שדרוגים למערכת לצורך התאמתה לטכנולוגיות עדכניות דרושות.

    - בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה למערכת בעקבות שינויים ושדרוגים

    - תחזוקת הממשקים אותם יפתח הספק עבור המשרד

    - אספקת ועדכון תיעוד מלא למערכת (איפיון מערכת , אפיון שי נוים ותיעוד טכני)

    - אספקת ועדכון מדריך למשתמש

    - ייעוץ למשרד הבריאות בכל נושא הקשור לציוד, מגבלותיו, והשפעותיו על הסביבה

    - סיוע למשרד הבריאות בביצוע שינויים בכלי הממשקים, ככל שקיימת השפעה על המערכת

    - שירותי ניהול פרוייקט לטובת מערכת זו, בהיקף הנדרש.

    - משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.

    - תקלה  מוגדרת כחוסר יכולת של המערכת לבצע את המוגדר באפיון ו/או במדריך למשתמש.
על אף האמור לעיל, הספק יהא אחראי לכל תקלה אשר נובעת באופן עיקרי (או שלא היה נגרם ללא מעשה כאמור) מ: (א) החומרה עליה מותקנת המערכת, תוכנה של צד ג' שאינה חלק מהמערכת, או עקב תקלות רשת; (ב) אירועים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה, כגון כוח עליון או התערבות צד ג'; או (ג) רשלנות או מעשה מכוון בזדון של משתמש קצה.

    - בתקלות משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה ביום העבודה שהוא יום קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה עד לתיקון התקלה.

    - בתקלות שאינן משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה תוך בתוך 1 ימי עבודה מעת קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה בימי עבודה עד לתיקון התקלה.

    - תמיכה שוטפת: הספק מתחייב להעמיד לרשות המשרד שרותי תמיכה בשעות העבודה המקובלות על המשרד (ימים א עד ה משעה 08:00 עד  שעה 17:00 ובימי ו וערבי חג משעה 08:00 עד שעה 13:00) למתן שירות טלפוני  לפונים.

    - במידה והטיפול בתקלה עשוי להיות ארוך יותר מ- 5 ימי עבודה ידווח על כך הספק לנציג המשרד, כולל צפי לפתרון הבעיה ויקבל אישור על כך בכתב.

    - התחזוקה תבוצע באמצעות טלפון ו/או התחברות מרחוק, ככל שניתן, ובכפוף לנהלי אבטחת מידע של משרד הבריאות. במידת הצורך יגיעו נציגי הספק לאתר הלקוח לטיפול בתקלה.

    - הספק ינהל יומן ממוחשב מסודר על תקלות וקריאות השרות. כל תקלה  וקריאה יזוהו בצורה ברורה וחד משמעית אשר יאפשרו  מעקב אחר הטפול בתקלה או בקריאה, עד לתיקונה, או סיום הטפול.

    - הספק יעדכן את נציג המשרד בכל שינוי שבוצע במערכת, ויעדכן את מסמכי התיעוד בהתאם.

    - הספק יעביר אחת לחודש דו"ח לידי נציג המשרד אשר יכלול:

    - פרוט הטיפול בכל תקלה או קריאה שנסגרו מאז הדו"ח האחרון.

    - פרוט התקלות הפתוחות.

    - התפלגות התקלות לפי אורך זמן הטפול.

    - פירוט השירותים שניתנו במהלך החודש.

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף הסכם זה הינו לתקופה של חמש שנים, אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום _____________ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, רשאי המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנתיים כל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש עשרה (15) שנים.

  - על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 60 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך.

  - למען הסר ספק, הארכה, ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיפים 4.2, 4.3 לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 4.3 לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת,  בכל אחד מהמקרים הבאים:

- לאחר שלב האפיון וככל שימצא הספק כי המערכת אינה תואמת את ציפיותיו וצרכיו;

- במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית;

- במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור, למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום ההתקשרות.

  - במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום החוזה ובין בשל הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות שחלו בתקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב הספק במידה והמזמין ידרוש כן, להעביר כל החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק.

  - במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה, סיום הפעילויות בהן התחיל הספק תלויה בהחלטת המזמין שיקבע על פי סיבת הפסקת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

  - המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות בפועל

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- נציגים

  - נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו __________ או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

  - הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין.

  - בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם האחראי מהאגף למחשוב במשרד הבריאות, שגם יפקח על עבודות הספק. האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות שאינן מוגדרות בסעיף 3 לעיל אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות.

  - נציג הספק (להלן: "הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________.

  - החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין, בכתב. במקרה של התפטרות הנציג הניהולי מתפקידו אצל הספק, או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק, יעמיד הספק תחליף בתוך 7 ימים, אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 7 ימים.

  - הספק ידווח על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות, תפוקות וכיו"ב).

- העדר בלעדיות

  - לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

- אחריות

  - הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים.

  - במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק להודיע על כך באופן מיידי למזמין; באחריות הספק לוודא את חידושם.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- בעלות וזכויות יוצרים

  - מוסכם על הצדדים כי הבעלות על המוצר הינה בבעלותו הבלעדית של המזמין.  הספק, בחתימתו על הסכם זה,  מעביר למשרד הבריאות את הבעלותההמלאה על הציוד.

  - מוסכם בזאת כי הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת למעט רישיונות של צד שלישי (כדוגמת רישיונות למוצר של חברת צד ג') אשר שייכים לצד השלישי.

  - מוסכם על הצדדים כי המערכת, כפי שהותאמה, פותחה והוסבה לצורכי המזמין, במסגרת ביצוע הסכם זה, תהיה בבעלותו של המזמין. הספק  מתחייב  להעברה מלאה של הבעלות על המערכת המוצעת למשרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. 
פיתוחים שיבוצעו במערכת עבור משרד הבריאות במסגרת מימוש התקשרות זו, הינם קניינו של משרד הבריאות.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה, כי בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק, כל התוצרים ו/או כל תוצר עבודה אחר שיכין נותן השירותים במסגרת חוזה זה הן רכוש משרד הבריאות ונותן השירותים חייב להעבירם לרשות המזמין על פי דרישת האגף, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף.

  - המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם.

  - למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המשרד.

  - קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן בלתי תלוי על פי בחירת משרד הבריאות למקרה שהמציע יקלע לקשיים ולהליך פירוק עקב "פשיטת רגל", וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את המערכת המוצעת. הפקדת קוד מקור תבוצע עם התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה כן תפקיד החברה בידי הנאמן מעת לעת, אם וככל שעודכן במהלך הזמן  קוד המקור מעודכן, ככל שבוצעו במערכת שינויים ו/או שיפורים מהותיים, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה.

  - בין אם המציע הינו יצרן מוצר המדף המוצע ובין אם לאו – על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור המתייחס לפיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, וזאת בעיתוי זהה למפורט בסעיף 8.7.המציע צריך להיות ספק מוסמך של המוצר בארץ  והוסמך ע"י היצרן בזמן ההגשה. אם המהלך תקופת ההתקשרות הספק מפסיק לעבוד  עם היצרן- על היצרן תחול החובה להעמיד מול המשרד גוף חלופי המאושר ע"י המשרד. המידה והמשרד לא יאשר את הספק החלופי , יוכל המשרד ע"פ בחירתו לעבוד מול היצרן

  - בנוסף למקרים המפורטים לעיל, המשרד יהיה רשאי לקבל את קוד המקור מהנאמן במקרה שבו הציג בפני הנאמן תצהיר מאושר כדין לפיו החברה: (1) הפסיקה את התמיכה במערכת למשך תקופה העולה על 30 יום, (2) הפסיקה את פעילותה בישראל למשך תקופה העולה על 30 יום. העתק התצהיר כאמור יועבר לידי החברה.

  - המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

  - המציע מתחייב לשפות את משרד הבריאות בכל מקרה של תביעת צד שלישי כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי.

- שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המשרד

  - הספק מודע לכך שבמשרד הבריאות פועלים ספקים רבים, אשר חלקם עלולים להיות מתחרים של הספק, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען הצלחת המשימות.

  - הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתו של המשרד.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו, לכל גורם שיבחר המשרד, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו.

  - הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה במערכת גם במצב בו לא ידוע באופן וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על המערכת, לכל גורם שיבחר המשרד לתחזוקה ותמיכה במערכת, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו.

- ערבות

  - לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, וכתנאי לחתימתו, מתחייב הספק להמציא למשרד  ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 5% מעלות המערכת כולל מע"מ.

  - מובהר כי אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין. לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה.

  - הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד 60 ימים לאחר סיומה.

  - במועד קבלת המערכת, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה  5% מעלות המערכת בגין התחזוקה השנתית, למשך חמש שנים.

  - במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים הנ"ל, תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 14 יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות המקורית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד חידוש הארכת ההסכם, ערבות זו תהיה בתוקף עד 45 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

  - בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 14 יום מראש ומתן הזדמנות לתיקון אי-מילוי ההתחייבות.

  - למען הסר כל ספק, מובהר כי אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.

- התמורה

  - תמורת ביצוע השירותים, לשביעות רצונו המלאה של המשרד, ישלם המשרד לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי המשרד.

  - מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו, בהתאם  לשלבי המימוש וכנגד חשבונית. הספק מתחייב להגיש חשבוניות   לכל שלב ורק לאחר אישור ממנהל התוכנית שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

  - יובהר כי הסכם זה אינו מחייב את המזמין לתשלום תמורה כלשהי, וההתחייבות היחידה תהא על פי הזמנות מאושרות ממערכת מרכבה כפי שיונפקו על ידי המזמין מעת לעת.

  - לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים ובכלל זה תיאום ואיתור נדגמים, עלויות ציוד והדפסה וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק.

  - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 - כמפורט בסעיף 0.14 למכרז.

  - על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

  - לאחר תקופה של שלוש שנים ובהתאם למחירי היצרן יוכל הלקוח לדרוש הזמנת ציוד חדיש יותר הקיים ובתנאי שיהיו באותם מחירים כמו שנקבעו במכרז.

- אופן ביצוע התשלום

  - הספק יגיש חשבונית בצרוף אישור כתוב  ממנהל הפרויקט מטעם הספק לסיום ואישור אבן הדרך או לחילופין אישור לביצוע השינוי /שעות העבודה (

  - בעבור שירות הניתן לפי שעות יצורף דיווח שעות שמי מפורט ואישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע.

  - ביצוע התשלומים יהיה לפי כללי התשלום המקובלים בממשלה.

- היחסים בין הצדדים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:

  - היחסים בין המזמין לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין - ספק עצמאי.

  - לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על-ידו, ו/או להתערב בכל צורה ואופן לגבי השירותים, אלא אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה, השגת מטרותיו במלואן, והבטחת אופן ביצוע השירותים ע"י הספק.

  - על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

  - אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד – מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את המזמין מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. זאת בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו, בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.

  - אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך ו/או להורות לספק או לכל אחד מהעוסקים בה, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, בכל שלביו.

  - הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד – מעביד, בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו, בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 21 ימים.

- קיום יחסי העבודה על ידי הספק

  - הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה.

  - הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע החוזה וכל הנובע והכרוך בהם.

  - כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן שירותי תקשורת הינה התקשרות של הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

- שמירת סודיות

  - הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

  - הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן שירותים למכרז זה, בנוסח נספחים א'4 ו- א'7, כי ידוע להם שאי - מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', סימן ה', לחוק העונשין, התשל"ז- 1997.

  - הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי הקשור במזמין, או מי מהנבדקים, אשר יגיע על לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

  - הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

  - על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת סודיות.

  - לא יצא מתחומי המשרד, שלא בהסכמתו המפורשת, מידע אמיתי ופרטני מתוך המידע המערכת.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- מניעת ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

  - אם לדעת המשרד נותן השירותים או כל צד אחר שבו ו/או עימו קשור נותן השירותים ו/או  מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים בהסכם זה לבין עניין אחר רשאי המשרד להורות על הפסקת עבודתו של נותן השירותים או מי מהעובדים מטעמו, מטעם זה בלבד.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- פרסום

  - מוסכם  בזאת  בין הצדדים כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע העבודה יעשה בתיאום והסכמה הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור דוברות משרד הבריאות.

- נזיקין ואחריות

  - הספק בלבד ישא באחריות הבלעדית על פי כל דין בגין כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא (להלן: "הנזק") אשר נגרם באופן ישיר או בעקיפין לכל אדם או לגוף כלשהו, לרבות הספק, עובדיו, ספקי משנה, המשרד, עובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ו/או עקב ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל בביצוע השירותים ו/או הסכם זה בקשר אליהם ו/או הנובע מהם מסיבה כל שהיא.

  - הספק מתחייב לשפות את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שהוציא בגין חיוב שהספק חב בו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצ' משפט.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- ביטוח

  - הספק  מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד הבריאות ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות מעבידים

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים וארגוני בריאות נוספים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הספק  יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

    - גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability ;

    - כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו

פועלים או פעלו בו- יבוטל;

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

    - הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים וארגוני בריאות נוספים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  והפועלים מטעמו.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

    - הספק יבטח את אחריותו בגין אספקת מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות בישראל כולל אספקת תוכנה, פיתוח, ארכיטקטורה, אפיון, אינטגרציה, יישום, הטמעה, התקנה, הדרכה,  שינויים ושיפורים, התאמות, ניהול הרשאות ומשתמשים התממשקות למערכות קיימות, בדיקות, תיעוד, עדכון גרסאות, הקמה, תיקון תקלות, תמיכה, תחזוקה,שירות, אחריות ואבטחת מידע, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד הבריאות, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

    - הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

      - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

      - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

      - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע   מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות בישראל כולל אספקת תוכנה, פיתוח, ארכיטקטורה, אפיון, אינטגרציה, יישום, הטמעה, התקנה, הדרכה,  שינויים ושיפורים, התאמות, ניהול הרשאות ומשתמשים התממשקות למערכות קיימות, בדיקות, תיעוד, עדכון גרסאות, הקמה, תיקון תקלות, תמיכה, תחזוקה, שירות, אחריות ואבטחת מידע.

    - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

      - אחריות צולבת - Cross  Liability.

    - הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים וארגוני בריאות נוספים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  וכל הפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות;

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

    - הספק  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק ;

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",

בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

    - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק  למשרד הבריאות עד למועד חתימת החוזה.

    - הספק  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות בתוקף. הספק  מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק  מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות  על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- זכות קיזוז

המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין, על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמזמין ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו/או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו המוחלט. זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 14 יום לפני ביצוע הקיזוז.

- איסור המחאת זכויות וחובות

  - נותן השירותים לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכות ו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם קיבל לכך רשות מהמשרד מראש ובכתב.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות ו/או החובות ובמידה ובוצעה המחאת זכויות שלא באישור המשרד כאמור בסעיף קטן דלעיל, אין כדי לפטור את נותן השירותים מאחריות כלפי המשרד על פי חוזה זה.

  - נותן השירותים מתחייב להחליף איש צוות מטעמו אשר לדעת המשרד הוא אינו מתפקד כראוי לשביעות רצונו של המשרד. נדרש נותן השירותים להחליף איש צוות מטעמו כאמור, מתחייב הוא להעמיד איש צוות חלופי ואושר על ידי המנהל.

  - המשרד מורשה להמחות את זכויותיו במוצר כפי שקיבל במסגרת חתימה על הסכם זה לכל גוף ציבורי ממשלתי 
המקושר אליו – וכל זאת על פי החלטתו ובהודעה מראש.

- הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו

  - על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא מילא הקבלן אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או לא יוכל מכל סיבה שהיא לקיים את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, הנובעות מהסכם זה, או לא יציית להוראות משרד הבריאות למתן השירותים, יהא המשרד רשאי למסור לו הודעה בכתב הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. באם לא יעשה כן הקבלן בתוך המועד שננקב בהודעה, ובלבד שהמועד שנקצב הינו סביר בנסיבות העניין, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהמשרד להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי מקום בו הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, ניתנה על כך התראה מראש וההפרה לא תוקנה. מובהר ומוסכם על הצדדים, כי אם הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, הוא מתחייב להשיב למשרד את כל התשלומים ששולמו לו ממועד ההפרה  בפועל.

  - איחור או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח עליון שלספק לא היתה השליטה עליו, וללא אשמת הספק ובתנאי שהספק ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של כוח עליון.

- שינוי בתנאי ההסכם

כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

- משלוח הודעות

  - כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 72 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן.

  - הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה - יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.

  - כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

  - המזמין - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב בן טבאי 2, ירושלים.

הספק -                   ____________________________             _________

  - בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

- סמכות השיפוט

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

- שונות

  - הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט, יגברו הוראות ההסכם.

  - הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה, אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל, יבקש הספק את הסכמת המזמין, מראש ובכתב להתקשרות.

  - הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________				                    	___________

המזמין  			     	                                            הספק

| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

נספח 2.3 – הרחבות עתידיות.

ההרחבות יכולות להיות כדלקמן :

- רכישה של המוצר עבור בתי החולים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל 
בתי החולים הכלליים במדינת ישראל.

- שושים  עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש – עבור כלל שנות התחזוקה.

- שושים ויישום  עבור בית החולים ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש עבור כלל שנות התחזוקה.

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים בהיקף של % 10 מהשושים והיישום שבוצעו בשנה הקודמת בשנה העוקבת.

- נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות לביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ___________________________

לבקשת:  __________________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ ש"ח בלבד.

שיוצמד למדד __________________ לחודש _______________ מתאריך_________________________ (תאריך תחילת תוקף ההסכם)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז [10/2015] מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data עבור משרד הבריאות

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו לא תהיה ניתנת להעברה או להסבה.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________  עד תאריך __________________.

(תאריך תחילת תוקף ההסכם)                               (תאריך סיום ההסכם ועוד 60 יום)

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק | מס' הבנק ומס' הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |

נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות;

רח' ירמיהו 39, ירושלים 9101002

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות בישראל, על פי מכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד הבריאות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

4.  הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, בתי חולים,

קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע

כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה

ועובדיהם שבשירותו .

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו

פועלים או פעלו בו- מבוטל.

5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות,  בתי חולים,

קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק

והפועלים מטעמו.

-5-

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

1.  אחריותו החוקית של הספק בגין אספקת מערכת לאיסוף, ניהול ואנליזה של מידע

מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות

בישראל כולל אספקת תוכנה, פיתוח, ארכיטקטורה, אפיון, אינטגרציה, יישום, הטמעה,

התקנה, הדרכה,  שינויים ושיפורים, התאמות, ניהול הרשאות ומשתמשים התממשקות

למערכות קיימות, בדיקות, תיעוד, עדכון גרסאות, הקמה, תיקון תקלות, תמיכה, תחזוקה,

שירות, אחריות ואבטחת מידע, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד הבריאות,

בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

2.  הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת מערכת לאיסוף, ניהול

ואנליזה של מידע   מובנה ומידע בלתי מובנה בטכנולוגיות Big Data על כל מרכיביה עבור

משרד הבריאות בישראל כולל אספקת תוכנה, פיתוח, ארכיטקטורה, אפיון, אינטגרציה,

יישום, הטמעה, התקנה, הדרכה,  שינויים ושיפורים, התאמות, ניהול הרשאות

ומשתמשים התממשקות למערכות קיימות, בדיקות, תיעוד, עדכון גרסאות, הקמה, תיקון

תקלות, תמיכה, תחזוקה, שירות, אחריות ואבטחת מידע.

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות,  בתי חולים,

קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק

וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות,  בתי חולים,

קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

3.  אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים, ארגוני בריאות נוספים ועובדיהם, ובלבד שהויתור

-6-

לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף

להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

- נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

נספח ד' – הצעת מחיר

יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מסמכי הגשת המכרז

פרטי המציע: _____________________________________

על המציע למלא  את הטבלהות המופיעות בע"מ 51-54 ולצרפן לנספח זה.

נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

פרטי המכרז : ____________________

יש למלא את שאלות ההבהרה בקובץ אקסל בלבד (קובץ מצורף). שאלות הבהרה בכל פורמט אחר לא יתקבלו.

את הפרטים המלאים יש לשלוח לכתובת דוא"ל : IT.Tenders@Moh.gov.il
IT.Tenders@Moh.gov.il.il

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

נספח ו' -  ביג דאטה במערכת הבריאות: תרחישי שימוש

נספח זה הוא טיוטה פנימית וראשונית שבאה לתאר שמונה מקרים היפותטיים שישמשו כמקרי בוחן עבור מערכת לאיסוף, אגירה, ואנליזה של ביג-דאטה עבור מערכת הבריאות הישראלי. למרות שהנספח מתאר מספר מקרים קונקרטיים שנבחרו כמקרים מייצגים, בהחלט ניתן היה לחשוב על מקרים שונים לחלוטין, ובהחלט סביר שבפועל ייבחרו תרחישים שונים מאלו המוצגים במסמך, וייעשה שימוש במידע שונה לשם יישומם.

כל תרחישי השימוש דורשים התמודדות מורכבת עם סוגיות אתיות רבות, ובהן השמירה על פרטיות הנבדקים, החשש מפני השפעותיהם של התרעות שווא (False Positive / Negative), מערכת היחסים שבין הגופים השונים התורמים את המידע והעושים שימוש במידע, הקשר שבין הגורמים המדינתיים לבין מלכ"רים, האקדמיה והשוק החופשי, שאלות של קניין רוחני, ועוד. במקביל לתהליך גיבוש הפתרון הטכנולוגי, מבצע משרד הבריאות תהליך בחינה רב משתתפים של הסוגיות האתיות הקשורות בנושא, ואין לראות בניסוח האתגרים והמחקרים המוצעים כהבעת עמדה כלשהי של משרד הבריאות בסוגיות כבדות משקל אלה.

- גיבוש מודל לאיתור מטופלים קדם סכרתיים

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | חוקר באחת מקופות החולים |
| מטרה | מניעת מחלות, איתור מוקדם של מחלות |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים קליניים, נתונים אדמיניסטיביים, נתוני משרדי ממשלה אחרים, נתונים מאפליקציות סלולריות |
| סוג האנליזה | Predictive Analytics |
| מורכבות | בינונית |

כללי:

המשתמש הוא חוקר, המעוניין לבנות מודל רב מימדי, שינבא בעזרת שלל משתנים קליניים, סביבתיים ואחרים את הסיכוי של פרט באוכלוסיה לחלות בסוכרת במהלך חמש השנים הקרובות. מטרת המחקר היא פיתוח דו"ח אשר ירוץ על מערכות קליניות באופן תקופתי, יזהה מטופלים אשר הסיכון שלהם לחלות בסוכרת גבוה, ויזמין אותם לבדיקה, לשיחה, ולטיפול מונע.

דוגמא למחקר מסוג זה: http://www.highlighthealth.com/diabetes/using-big-data-analytics-predict-metabolic-syndrome/

מהלך המחקר:

החוקר מבקש להשתמש בנתונים של עשרות אלפי נבדקים שיידגמו אקראית בגילאים 30-90. הנתונים שנעשה בהם שימוש עשויים לכלול נתונים דמוגרפיים, בדיקות מעבדה (דם, שתן, צואה וכו'), בדיקות לחץ דם וכולסטרול, מידע קליני מהתיק הרפואי, מידע מרשם הניתוחים הבריאטרים ומדיאטניות וכן מידע וולונטרי שיספקו נבדקים המעוניינים בכך וכולל מידע פיננסי, , ומידע הנוגע להרגלי תזונה, להרגלים ספורטיביים, ועוד. המשתנה המוסבר הוא האבחון של מחלת הסוכרת, וכן נתונים אודות רמת המחלה, אשפוזים בגינה, מקרי מוות בגינה וכו'.

על מנת שהמחקר יהיה מקיף ככל האפשר, החוקר עושה מודל על נתונים שנאספו במשך 15 השנה האחרונות, כאשר המודל נבנה פעם אחת תוך שימוש בנתוני 5 השנים הראשונות בדגימה, בניסיון לנבא את המטופלים שיידבקו במחלה ב 5 השנים שלאחר מכן. לאחר שהמודל נבדק ונמצא מדויק, הוא מורץ על הדאטה הכולל את 5 השנים האחרונות, ומתקבלת קבוצה של מטופלים (אנונימיים) אשר המודל חוזה כי עתידים לקבל סוכרת בחמש השנים הבאות.

על מנת להפיק את המירב מן המחקר, החוקר מעוניין לבדוק גם את הנתונים של מטופלים שחל שיפור במצבם, כגון מטופלים שהיו קדם סכרתיים והפכו לנורמטיביים, ואף מטופלים שהיו סכרתיים והחלימו. החוקר ישאל שאלה נפרדת, סביב הגורמים המעלים את הסיכוי לשיפור במצב הסכרתי / קדם סכרתי של מטופלים.

- בניית מודל להתאמה אישית של טיפולי כימותרפיה במלנומה

כללי:

המשתמש הוא חוקר, המעוניין לבנות מודל רב מימדי, אשר ימליץ לאונקולוג על סדרת טיפולי הכימותרפיה הנדרשים עבור מטופל במלנומה. ברקע, עד עתה מטופלים רוב חולי הסרטן באמצעי הטיפול הקובנציונלים של ניתוח, כימותרפיה או הקרנות. היות וחלק מהטיפולים סטנדרטיים נכשלים פעמים רבות, בשנים האחרונות התפתחה הגישה המאפשרת טיפולים המותאמים אישית לגורם  הספציפי שגרם למחלתו של כל מטופל. באופן ספציפי יותר, נתגלה כי בקרב מרבית חולי המלנומה הגידול מונע ע"י גורמים ספציפיים שעשויים להיות יעד לתרופות כימותרפיות ספציפיות, ומשום כך יש תועלת רבה בשימוש במודלים של רפואה מותאמת אישית לטיפול במלנומה. תהליך התאמת טיפול אישי, תוך ניתוח מאפייניו הייחודיים של המטופל, דורש עבודה רבה הכוללת מציאת ועיבוד נתונים על חולים רבים, מיון רשומות רפואיות רבות, קריאת מחקרים ומידע רב על ניסויים קליניים, ואז הצלבה עם נתוניו האישיים של המטופל. מערכת ביג-דאטה עשויה לייעל את התהליך ע"י התאמה של טיפולי הכימותרפיה המתאימים לחולים המתאימים.

דוגמא למחקר מסוג זה: http://www.ibm.com/news/il/he/2015/05/17/e128045c64020t40.html

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | חוקר מטעם האגודה למלחמה בסרטן |
| מטרה | שיפור הטיפול בסרטן |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים קליניים, נתונים אדמיניסטיביים, נתוני משרדי ממשלה אחרים, נתונים מאפליקציות סלולריות |
| סוג האנליזה | Prescriptive Analytics |
| מורכבות | גבוהה |

מהלך המחקר:

החוקר מבקש להשתמש בנתונים של מיליון נבדקים בגילאים 30-90. הנתונים שנעשה בהם שימוש כוללים נתונים דמוגרפיים, בדיקות מעבדה (דם, שתן, צואה וכו'), בדיקות לחץ דם וכולסטרול, מידע קליני מהתיק הרפואי, מידע דימותי אודות הגידולים הסרטניים של המטופל, מידע על סוג הטיפולים הכימותרפיים שניתנו למטופל ועוד. המשתנה המוסבר הוא מידת ההצלחה של הטיפול הכימותרפי. על מנת שהמחקר יהיה מקיף ככל האפשר, החוקר עושה מודל על נתונים שנאספו במשך 20 השנה האחרונות.

הבדלים ביחס למודל א':

בניגוד למצב במודל א', שבו כל שהיה צריך הוא לנבא את התפרצותה של מחלה, במקרה שלנו החוקר מעוניין לבצע סגמנטציה של חולי הסרטן לקלסתרים, כאשר לכל קלסתר, תותאם רשימה של סיכויי הצלחה של כל אחד מן הטיפולים הכימותרפיים האפשריים. המערכת צריכה לאפשר לחוקר את החלוקה האופטימלית לקבוצות אלה, הן מבחינת מספר הקלסתרים, והן מבחינת ההמלצות לכל קלסתר וקלסתר.

תוצאת המודל צריכה להיות מערכת תמיכה בקבלת החלטות (DSS), שיכולה להיות מוצגת גם כמחשבון, או כנוסחא, אשר אומרת, בהינתן הפרמטרים הרלוונטיים לגבי החולה, מהם הטיפולים ששיעורי ההצלחה שלהם, והיחס עלות/תועלת בהם, הם הגבוהים ביותר עבור כל חולה וחולה.

- סטארטאפ לניבוי התפרצות מגיפות

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | חברת הזנק |
| מטרה | מניעת מגיפות, בריאות הציבור |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים קליניים, נתונים סביבתיים, נתונים אדמיניסטיביים, נתוני משרדי ממשלה אחרים, נתונים מאפליקציות סלולריות |
| סוג האנליזה | Preventive Analytics |
| מורכבות | גבוהה |

כללי:

המשתמשת הינה חברת הזנק אשר מעוניינת להקים בישראל אתר אינטרנט אשר ינטר את ההידבקות במחלות מידבקות, ויתריע מפני מגיפות בתחילת דרכן, וזאת בדומה לאתרים כגון HealthMap , BioMosaic , ואפליקציית Epi Info viral hemorrhagic fever (VHF) בארה"ב. האתר ישלים את עבודת המלב"ם, ויספק לציבור ולמקבלי ההחלטות מידע אמין בזמן אמת אודות הסיכון להתפרצות מחלה, נתיבי ההתפשטות של מחלות מידבקות ועוד.

מהלך המחקר:

המחקר מורכב למעשה משני שלבים: שלב בניית המודל, ושלב התפעול של האפליקציה.

על מנת לבנות את המודל, החברה מעוניינת לעשות שימוש במאגר ה Big-Data, על מנת לאסוף שלל נתונים הקשורים בהתפשטות מחלות, ובהם:

- מידע דמוגרפי

- מידע אקלימי (מזג האוויר, משקעים, רוח)

- מידע גיאוגרפי סטטיסטי אודות הרגלי התנועה היבשתית של האוכלוסיה

- מידע אודות הרגלי התנועה האווירית של האוכלוסיה (באמצעות API ל SITA)

- מידע בריאותי אודות הידבקות במחלות שונות והתפוסה בבתי החולים

- מידע סביבתי אודות אתרי פסולת, ביצות, מערכת הביוב, וגורמים מעודדי מחלות

- מידע פומבי הנקצר מרשת האינטרנט

בשלב השני, יש צורך ב API קבוע אשר יעביר לסטארטאפ את הנתונים באופן שוטף ומותמם.

הבדלים ביחס למודלים הקודמים:

ראשית, היות ולמידע הנוכחי ישנו פן גיאוגרפי משמעותי, צריך להינתן דגש על אפשרויות ויזואליזציה מתקדמות ואנליזה מתקדמת של מידע גיאוגרפי (פוליגונים, מפות ברומטריות, תצוגה של דיוק סטטיסטי של איכונים, התממשקות למערכת מיפוי כגון ESRI או Google Earth ועוד).

שנית, היות ומדובר בסטארטאפ, תהליך האישור עשוי להיות מורכב יותר (בדיקת Due Diligence של החברה, מתן אישור ע"י חממת הון סיכון וכו'). תהליך זה צריך להיות מיוצג ע"י מנגנון האישורים.

שלישית, במודל זה יש צורך בהעברה רציפה של מידע באמצעות API. היות והמידע המועבר כבר לא יהיה בשליטת משרד הבריאות, רמת ההתממה הנדרשת בעת העברת המידע היא גבוהה הרבה יותר מהרמה הנדרשת בזמן המחקר המבוצע במערכת עצמה.

לבסוף, היות והמידע על ההידבקות מגיע בחלקו מדיווחים עצמיים ברשתות חברתיות, יש צורך במנגנון קצירה, שיש לו מנוע סמנטי ומנוע Sentiment analysis, ומסוגל לקחת מפייסבוק ומטוויטר כמויות גדולות של מידע טקסטואלי ולסווגו כקשור במחלות מסוימות.

- מערכת לאיתור מפגעים בריאותיים ומחוללי מחלות:

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | משרד הבריאות |
| מטרה | בקרה, מניעת מחלות |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים סביבתיים, נתונים גיאוגרפיים, נתונים צרכניים, נתונים בריאותיים, נתוני אקלים, נתוני מיסוי, נתוני ייבוא |
| סוג האנליזה | Preventive Analytics |
| מורכבות | גבוהה |

כללי:

המשתמש הוא נציג היחידה האמונה על ביצוע בקרות של משרד הבריאות במקומות העלולים להוות סכנה לבריאות הציבור (מסעדות, בריכות, בתי ספר, מלונות, אתרי פסולת וכו').  היחידה מקיימת באופן שוטף בקרות במקומות שונים ע"פ מידע יומינטי ובאופן מדגמי, אולם בהיעדר כלי מודיעיני מדויק, מרבית המסעדות, גני הילדים והבסיסים הצבאיים שבהם מוגש לציבור מזון מקולקל,  וכמו כן מזבלות המהוות איום על בריאות הציבור ומעוררות תחלואה, נותרים בלתי מטופלים.

על מנת לאפשר איתור ומניעה של מפגעים בריאותיים, ניתן להשתמש במנגנוני Big-Data שינסו למצוא את הקשר בין מוקדים גיאוגרפיים שונים לבין תחלואה הקשורה במערכת העיכול. ייתכן שהמשרד יהיה מעוניין לשלב זאת באפליקציית מובייל לדיווח, שתאפשר לפרטים לתעד מקרים שבהם לקו בקלקול קיבה בעקבות אכילה במקומות ציבוריים. ניתן גם לחשוב על מודלים נרחבים יותר, שיחפשו קשר בין מוקדים גיאוגרפיים לבין תחלואה בסרטן (קרינה, זיהום), תחלואה הקשורה בדרכי הנשימה ועוד.

דוגמא לפרויקט דומה: http://venturebeat.com/2014/07/03/ibm-uses-big-data-to-predict-the-sources-of-contaminated-food-after-disease-outbreaks/

הבדלים ביחס למודלים הקודמים:

ראשית, המשתמש כאן הוא משרד הבריאות עצמו, בכובעו כאחראי רישוי ובקרה. שנית, הצורך הוא בשימוש שוטף במערכת (כמו במקרה של הסטארטאפ המעוניין לנבא התפשטות מחלות), כאשר יש תועלת רבה בשילוב עם מידע עסקי, מידע צרכני (מי קונה מה, באילו היקפים ומתי), ומידע אודות שרשרת האספקה של המוצרים השונים.

בעוד שהנתונים על הנדבקים (האזרחים) צריכים להיות מותממים, במודל שכזה עדיף שהנתונים אודות בתי העסק, המזבלות, גני הילדים וכו' לא יהיו מותממים כלל.

- מערכת להקצאה דינמית של אמבולנסים, נט"נים ומתנדבים

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | משרד הבריאות, שירותי ההצלה |
| מטרה | בריאות בת קיימא, שיפור הנגישות לבריאות |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים גיאוגרפיים מאפליקציות מיקום, נתונים קליניים ואדמיניסטרטיביים מבתי החולים ומארגוני הבריאות, נתונים דמוגרפיים, נתוני תחבורה מאפליקציות ניווט |
| סוג האנליזה | Prescriptive Analytics |
| מורכבות | בינונית |

כללי:

המשתמשים הם משרד הבריאות ושירותי ההצלה, המעוניינים להשתמש באופן שוטף במאגר כדי ליצור מערכת שתמליץ על הפריסה הגיאוגרפית הראויה של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, ומתנדבים. בראייה רחבה יותר, ניתן לחשוב גם על מערכת שתסייע באופן דומה בקיצור זמני המתנה לרופאים מומחים ולטיפולים על בסיס הקצאה דינמית, ואף על מערכת שתאפשר למשרד הבריאות מתן יעיל של מענקים לרופאים ובעלי תפקידים בתחום הבריאות שיבחרו להעביר את מגוריהם לפריפריה (אם כי זה אינו כלול בתרחיש הספציפי המוצע בסעיף זה).

ברקע למערכת, מדינת ישראל מתאפיינת בפערים משמעותיים בנגישות לשירותי בריאות בין המרכז ובין הפריפריה, ובין היתר, זמני ההמתנה לאמבולנסים, וזמני הנסיעה של האמבולנסים לבתי החולים, משתנים בין אזורים שונים ויש להם השפעה רבה על יעילות הטיפול הבריאותי שמקבלים האזרחים. על מנת להקצות בצורה טובה יותר את האמבולנסים, ניידות הטיפול הנמרץ, אופנועי המתנדבים וכו', ניתן לחשוב על מודל גיאוגרפי – בריאותי שיבצע אופטימיזציה של המשאבים הקיימים, ויבטיח לכל אזרח את זמן ההגעה המינימלי לחדר המיון הרלוונטי, עם הניידת המאובזרת בציוד הרלוונטי.

דוגמא למחקר מסוג זה שנעשה באוניברסיטת קורנל על מקרה ניו-זילנדי: http://legacy.orie.cornell.edu/shane/pubs/HendersonMasonChap.pdf

מהלך המחקר:

המערכת מורכבת ממחקר ראשוני שדרכו נבנה מודל העבודה, ומתפעול שוטף של המערכת. בשלב המחקר הראשוני, נאספים מתוך המערכת נתונים היסטוריים על מנת לבדוק את זמני ההמתנה לאמבולנסים כתלות בפרמטרים שונים, יבדוק את שיעורי ההצלחה של טיפולים מסוגים שונים כתלות בזמני הגעה של אמבולנסים, ויאתר נקודות יעילות במיוחד וכן צווארי בקבוק ונקודות של חוסר יעילות במערך שירותי ההצלה.

בשלב השני, המערכת תוכנס לשימוש מבצעי, כאשר בכל יום תספק המערכת לצרכנים צפי לצרכים שיוצפו במהלך היום, והמלצה לפריסה גיאוגרפית של האמבולנסים והניידות. במידה ותועבר בישראל רגולציה המחייבת איכון GPS לכל שיחה הנכנסת לגורמי החירום (100,101,102), אזי נתוני איכון מדויקים של המתקשרים למד"א יוכנסו כחלק מהמערכת.

מידע שהמערכת עושה בו שימוש:

- מידע דמוגרפי

- מידע אקלימי

- מידע גיאוגרפי אודות הרגלי התנועה של האוכלוסיה (מאפליקציות כגון Waze)

- מידע אודות ההתקשרויות לחברות ההצלה מחברות התקשורת ומארגוני ההצלה

- מידע בריאותי אודות העומסים בחדרי המיון

- מידע קליני אודות הטיפול שניתן לחולים שהגיעו בתי החולים

- מידע אדמיניסטרטיבי אודות זמני ההמתנה במיון, זמני המתנה לרופאים מומחים, לניתוחים וכו'

- מידע פומבי אודות אירועים רבי נפגעים, אירועים רבי משתתפים (פסטיבלים, הופעות וכו'), שריפות, תאונות וכו'.

הבדלים ביחס למודלים הקודמים:

במודל זה, יש חשיבות רבה למידע הגיאוגרפי, וכן להצלבה שלו עם המידע הבריאותי. עצם העובדה שהמערכת צריכה לתת בכל יום פרדיקציה שתשמש לצורך הקצאה מבצעית של שירותי הצלה, מכתיבה רמה גבוהה של דיוק, של אמינות, של שרידות וכו'. כמו כן, צריך מנגנון פידבק שיאפשר למערכת לשפר את עצמה, בהתאם לאופן שבו נעשה שימוש בהמלצותיה.

- מערכת לזיהוי ממצאי ממוגרפיה הדורשים תשומת לב מיוחדת

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | חוקר, עבור ארגוני הבריאות, מכוני דימות |
| מטרה | שיפור הטיפול הקליני, קבלת החלטות מבוססת עובדות |
| ליבת המידע הנחקר | מידע דימותי מ PACs, מידע קליני אודות המטופלים, מידע דמוגרפי |
| סוג האנליזה | Predictive Analytics, Profile Matching (Find More Like This) |
| מורכבות | גבוהה |

כללי:

המשתמש הוא חוקר המפתח אפליקציה עבור רופאים המנתחים מידע דימותי מבדיקות ממוגרפיה. האפליקציה היא אפליקציה אשר מבצעת Pre-Processing לכל תצלום, ויודעת להתריע כאשר התמונה שנסרקה הינה בעלת מאפיינים דומים למאפייניהן של תמונות קודמות שלא קיבלו את המענה הנכון, או תמונות שהיו שייכות למטופלות שבסופו של דבר התגלו כחולות בסרטן השד. האפליקציה לא תדע לומר תמיד במה דומה התמונה לתמונות הבעייתיות, או מה הבעיה בתמונה, אולם היא תספק אינדיקציה לרופא שיש טעם לבצע בדיקות נוספות או לבחון בדקדקנות את התמונה.

דוגמא למחקר ברוח זו: http://www.igi-global.com/chapter/computer-aided-detection-diagnosis-ray/62224

מהלך המחקר:

במהלך המחקר, החוקר משתמש במיליוני תמונות וקבצי דימות, וכן נתונים קליניים אודות המטופלים להם שייכות התמונות. החוקר מסווג את המטופלים לפי קבוצות לפי האבחנה שנקבעה להם בסופו של דבר, ולפי תהליך הטיפול שהחולים חוו, ומבקש למצוא בעזרת המערכת את האלמנטים המשותפים לכל החולים אשר שייכים לקבוצה מסוימת (כמו הקבוצה: "מטופלות שבסופו של דבר התגלה להם גידול מסוג X בשד", "מטופלים שנתגלה להם שבר מורכב למרות שהאבחנה הראשונה הייתה של שבר פשוט", וכו').

כאשר החוקר מזהה קבוצה מסוימת, הוא מפעיל אלגוריתם מסוג Profile Matching (Find More Like This), על מנת לאתר בתוך המאגר תמונות נוספות שהן בעלות אותן המאפיינים של התמונות שנמצאות בקבוצה, וכך הוא מנסה לאמת את היעילות של הגדרת הקבוצה בניסיון למצוא משתתפים נוספים בה.

הבדלים ביחס למודלים הקודמים:

ראשית, המודל המוצע עושה שימוש בניתוח תמונות, ובזיהוי אלמנטים חשודים בתוך מידע דימותי שהוא שונה ומורכב יותר מאשר זיהוי אנומליות במידע טקסטואלי. שנית, נעשה פה שימוש באלגוריתם של Profile Matching (Find More Like This), אשר אינו יודע לנבא את הסיבה לממצאים החשודים, אך יודע לומר שממצא מסוים דורש בדיקה נוספת.

- מערכת תומכת קבלת החלטות לגבי הוספת או אי הוספת רכיבים למי השתייה

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | משרד הבריאות |
| מטרה | שיפור הטיפול הקליני, שיפור בריאות הציבור, רפואה מונעת, קבלת החלטות מבוססת עובדות |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים גיאוגרפיים, נתונים ממערכת בדיקות המים, נתונים קליניים אודות תחלואה, נתונים אקלימיים |
| סוג האנליזה | Prescriptive Analytics |
| מורכבות | בינונית |

כללי:

המשתמש הוא חוקר מטעם משרד הבריאות המעוניין לבצע אופטימיזציה של הוספת או אי הוספת רכיבים  למי השתייה במקומות שונים ובזמנים שונים במטרה לקדם את בריאות הציבור.

במדינת ישראל נהוגה מאז שנות ה 50 הפלרה של מי השתייה, מתוך מטרה למנוע מחלות, ובמיוחד עששת בילדים. על מנת לבחון את מידת היעילות של אמצעי זה, וכן לאתר את המינון הנכון של פלואור וחומרים אחרים שיש להוסיף או להימנע מלהוסיפם למי השתייה, המשרד מעוניין לבצע מחקר אודות ההשלכות הישירות והעקיפות של תהליך הוספת רכיבים למי השתייה. במידה והממצאים שיתגלו יהיו שיש לבצע מדיניות דינמית יותר של הוספת והשמטת רכיבים למי השתייה ומהם (על פני שעות היום, ימי השבוע, ומקומות שונים בארץ), ייתכן שהבדיקה תוביל לקיומה של מערכת תפעולית שממליצה על המינונים והרכיבים שיש להוסיף למי השתייה באופן יומיומי.

דוגמא למחקר ברוח זו:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6208374&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6208374

מהלך המחקר:

החוקר משתמש בריכוז של חומרים שונים במי השתייה, ובפרט, בריכוז החומרים שהתווספו למים כחלק ממדיניות ממשלתית, כמשתנים מסבירים עבור פרמטרים בריאותיים של האוכלוסייה, כגון מצב בריאות השן בילדים, תוך שימוש במגוון בקרות סביבתיות, דמוגרפיות ואחרות. הנתונים הרלוונטיים עבור המחקר הינם נתוני בדיקות המים, אולם גם כלל הנתונים הקליניים והסביבתיים האחרים שעשויים להסביר תחלואה. במידה והתוצאה המתקבלת היא מודל שבמסגרתו יש לבצע הוספה משתנה של רכיבים שונים למים (המשתנה במהלך ימי השבוע / החודש / השנה, במיקומים גיאוגרפיים שונים, במקורות מים שונים, או משתנה לפי שיעור התחלואה במחלות מסוימות), ייתכן שייעשה שימוש שוטף במערכת על מנת לקבוע בכל יום ויום אילו חומרים להוסיף למים בכל נקודה ונקודה ובאיזה מינון.

הבדלים ביחס למודלים הקודמים:

בניגוד למודל הראשון, שבו יש מגוון משתנים מסבירים, ומשתנה מוסבר אחד, כאן יש לנו משתנה מסביר מרכזי אחד, ויש למצוא את כל ההשלכות של המשתנה המסביר הנ"ל. מרבית האתגר במחקר מסוג זה הוא במתן אפשרות למגוון בקרות, על מנת שאם ייקבע, למשל, שבריאות השן של הילדים בדימונה טובה יותר מבריאות השן של הילדים בכרמיאל, יהיו לחוקר את הכלים כדי להכריע האם ההבדל הנ"ל נובע מההבדל ברמות הפלואור במים בכל אחת מהערים, או שמא משלל הבדלים אחרים בין הערים.

- מערכת תומכת קבלת החלטות למיסוי וסבסוד מוצרים לפי ערכם הבריאותי

| פרמטר | תיאור |
| --- | --- |
| משתמש | משרד הבריאות |
| מטרה | שיפור בריאות הציבור, רפואה מונעת, חיזוק הכלכלה הישראלית |
| ליבת המידע הנחקר | נתונים גיאוגרפיים מאפליקציות מיקום, נתונים קליניים ואדמיניסטרטיביים מבתי החולים ומארגוני הבריאות, נתונים דמוגרפיים, נתוני צריכה מחברות כרטיסי האשראי, נתוני מיסוי מרשות המיסים ונתוני צריכה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה |
| סוג האנליזה | Prescriptive Analytics |
| מורכבות | גבוהה |

כללי:

המשתמש הוא רגולטור מטעם משרד הבריאות (או צוות המשותף למשרד הבריאות ולמשרדים נוספים כמשרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה) המעוניין לבנות מנגנון יעיל למיסוי ולסבסוד פיגוביאני של מוצרי צריכה, שיקדם את בריאות הציבור. במסגרת זו, המשרד מעוניין לסבסד מוצרים שיש להם תרומה חיובית לבריאות, ולמסות מוצרי צריכה בעלי השלכה שלילית על הבריאות (סיגריות, מוצרים עתירי שומן וסוכר, מוצרים עתירי קפאין, אלכוהול, מקררים מבוססי פריאון, דגים עשירים בכספית, מכוניות מדגמים מסוימים, חומרי הדברה בעלי השפעה שלילית וכו'). המודל אותו מעוניין המשרד לבנות הוא מודל מורכב, אשר ממסה את או מסבסד את אותם מוצרים אשר הביקוש אליהם הוא הגמיש ביותר (במטרה להעצים את השפעת המיסוי / סבסוד), באופן שיהיה הפרוגרסיבי ביותר (ויטיל את הנטל הנמוך ביותר האפשרי על השכבות החלשות), והאפקטיבי ביותר מבחינה בריאותית (הסבסוד המקסימלי יהיה על אותם המוצרים שהמעבר לשימוש בהם הוא המשפיע ביותר לטובה על בריאות הצרכן) – וכל זאת תוך שמירה על איזון כלכלי (ההוצאות על סבסוד המוצרים הבריאים תהיינה זהות להכנסות מהמיסוי על המוצרים המזיקים).

התוצאה הנדרשת הינה טבלה המתעדכנת בכל חודש, ובה רשימה של כל המק"טים השייכים למוצרי הצריכה השונים, ושיעור המיסוי / הסבסוד שיוטל על מק"טים אלה.

דוגמא למחקר ברוח זו:

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IIPF67&paper_id=326

מהלך המחקר:

לשם בניית המודל, יש צורך בשימוש בשלל נתונים בריאותיים וצרכניים רבים, ובהם:

- הביקוש לכל אחד ממוצרי הצריכה ברחבי הארץ (מידע סטטיסטי ממקורות צרכניים, מחברות האשראי ומהלמ"ס)

- מידע אודות הרגלי הצריכה של העשירונים השונים (למ"ס, השוק הפרטי)

- מידע אודות הערך הבריאותי של מוצרים שונים (משרד הכלכלה, משרד הבריאות)

- מידע אודות מצב הבריאותם של צרכנים שצרכו מוצרים שונים לאורך זמן (ארגוני הבריאות, בהצלבה עם נתונים פיננסיים מחברות האשראי ומאפליקציות וולונטריות)

בשלב הראשון, שאלת המחקר הינה מידת ההשפעה של כל אחד מן המוצרים על בריאות הצרכן, במטרה לבנות מודל שיאפשר לקטלג את המוצרים בהתאם להשפעתם על הבריאות. בשלב השני, ישולבו הנתונים שהתקבלו בשלב א' עם נתוני צריכה במטרה לאתר את הנקודות שבהם סיבסוד או מיסוי יעניקו את ההשפעה הגבוהה ביותר על בריאות הציבור הרחב (תוך התחשבות בגמישות הביקוש, ומתן תשומת לב לשיקולים של שוויון ופרוגרסיביות במיסוי). בשלב השלישי, יוכנס למודל תנאי האיזון הכלכלי, על מנת לקבל את שיעורי המיסוי, וזהויות המוצרים שמיסויים וסבסודם יובילו להשפעה הבריאותית המיטבית, תוך שמירה על מגבלת האיזון הכלכלי.

בכל חודש, המודל ינתח את השפעות המיסוי של החודש שעבר, הן מבחינת ההכנסות וההוצאות מהמיסוי, והן מבחינת ההשפעה שהייתה למיסוי בפועל על הצריכה ועל מצב בריאות הציבור, וזאת על מנת לעדכן את המיסוי באופן שייטיב עם בריאות הציבור וישמור על המערכת מאוזנת.

- סיכום:

כל תרחישי השימוש שהוצגו הינם היפותטיים ותיאורטיים בלבד, והם נועדו לאפשר למשרד הבריאות ולספקים השונים לאפיין את סוג תהליכי העבודה הנדרשים ממערכת הביג-דאטה אותה מעוניין המשרד להקים בהדרגה. בפועל, ייושמו במערכת מחקרים שונים ומגוונים, בהתאם לצרכיה של מערכת הבריאות, ולדרישות שיועלו מהאקדמיה ומהשוק הפרטי.

עם זאת, תחושתנו היא כי המגוון של התרחישים שהוצגו, יש בו כדי לספק מושג כללי לגבי רמת האנליזה הנדרשת, עושר הנתונים והאפשרויות הנדרש, והתועלת האדירה ששימוש מושכל במערכת מסוג זה יכולה להביא בפיתוח תרופות ומוצרים חדשים, ייעול תהליכים, וקביעת מדיניות בריאות ראויה, אפקטיבית ומאוזנת.

נספח ז' -  קריטריוני כניסה ויציאה מול בדיקות הקבלה

בפרק זה יתוארו קריטריוני הכניסה והיציאה מול בדיקות הקבלה של המערכת.

תנאי מקדים לבחינת קריטריוני הכניסה והיציאה מול בדיקות הקבלה של המערכת הוא כיסוי מלא (100% coverage) של מימוש הדרישות, כיסוי מלא (100% coverage) של בדיקות המערכת מול הדרישות, והרצתן של כל בדיקות המערכת על גרסת המוצר שתיבדק בבדיקות הקבלה.

- קריטריוני הכניסה לבדיקות הקבלה של המערכת:

בטבלה הבאה מוגדרים כמות וחומרת הבאגים הפתוחים (שלא תוקנו ו/או לא נבדקו ותיקונם אושר) המקסימלית מותרת לפני התחלת הביצוע של בדיקות הקבלה של מערכת הביג דאטה.

| חומרת הבאגים | הכמות הבאגים הפתוחים המקסימלית המותרת | הערות |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 4 באגים אשר לא ניתנים לשיחזור מותרים |
| High | 2 | 10 באגים אשר לא ניתנים לשיחזור מותרים |
| Normal | <10 (כמות קטנה מ-10 באגים) |  |
| Low | <30 |  |

- קריטריוני היציאה מבדיקות הקבלה של המערכת:

בטבלה הבאה מוגדרים כמות וחומרת הבאגים הפתוחים (שלא תוקנו ו/או לא נבדקו ותיקונם אושר) המקסימלית מותרת אחרי הביצוע של בדיקות הקבלה של מערכת הביג דאטה (סך כמות הבאגים הפתוחים כוללת גם את הבאגים שהתגלו לפני ביצוע בדיקות הקבלה יחד עם הבאגים שהתגלו במהלך בדיקות הקבלה).

| חומרת הבאגים | הכמות הבאגים הפתוחים המקסימלית המותרת | הערות |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 4 באגים אשר לא ניתנים לשיחזור מותרים |
| High | 3 | 10 באגים אשר לא ניתנים לשיחזור מותרים |
| Normal | <15 |  |
| Low | <40 |  |

נספח ח' -  טבלת התאימות לדרישות

נספח זה מכיל את טבלת התאימות (compliance matrix) לדרישות הפונקציונליות והתשתיתיות המתוארות בפרק 2 (יישום – מהות המערכת) ובפרק 3 (הדרישות התשתיתיות).

על המציע לפרט לכל אחת מהדרישות בסעיפים הללו (אשר מופיעה בטבלת התאימות) את המענה הבא:

- מהי רמת התאימות של הפיתרון המוצע לדרישה

- האם הדרישה ניתנת למימוש והרחבה בקוד, בקסטומיזציה או בקונפיגורציה

- האם המימוש לדרישה מובנה בכלי שנבחר או שהוא דורש פיתוח יעודי

- הערות ומידע נוסף שהמציע רוצה להוסיף

| מספר דרישה | תיאור הדרישה |  | תאימות המענה לדרישה (0%-100%) |  | האם הדרישה ניתנת למימוש בקוד/בקסטומיזציה/בקונפיגורציה |  | האם הממימוש לדרישה מובנה בכלי שנבחר או שהוא דורש פיתוח יעודי | הערות |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יישום – מהות המערכת |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | תמיכה בתהליכי העבודה של המערכת |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | סוגי המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | איסוף מידע ממערכות בריאות מקומיות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | ייבוא ידני של מידע למערכת |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | איסוף מידע מהרשת (OSINT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | איסוף מידע מסנסורים וציודי קצה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | איסוף מידע ממערכות ביג דאטה מקומיות או ממערכת הביג דאטה המרכזית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | איסוף מידע באופן אצוותי (BATCH) וב-streaming |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | התמודדות עם אתגר התממת המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | סינון רשומות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | יצירת מידע מובנה ממידע לא מובנה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.1 | ניתוח טקסט (TEXT analytics) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.2 | ניתוח תמונות (Image analytics) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.3 | ניתוח וידאו (video analytics) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.4 | ניתוח מידע מהרשת (OSINT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | העשרת המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 | קנוניזציה, סטנדרטיזציה, והתמודדות עם מידע שגוי |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | מיסוך המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | הצפת בקשה לשימוש במידע (בקש"מ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | קבלת גישה למערכת וצפיה במידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | בניית סביבת המחקר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | אפיון סביבת המידע המחקרית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | אישור סביבת המידע המחקרית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | descriptive, predictive, prespective analytics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2 | תמיכה במודלים חישוביים שונים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.3 | ניתוחים גאוגרפיים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.4 | data mining ו-machine learning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.5 | clustering ו-Profile matching |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.6 | DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.7 | ניהול ישויות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.8 | ניתוח קשרים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.9 | ניתוחים סטטיסטים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | עדכון של סביבת המידע המחקרית ושל מודלי ניתוח המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | הצגת תוצרי המחקר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | איחזור מידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.2 | חלון הזמן לתחקור המידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.3 | ניתוחי AD HOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.4 | Slice and dice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.5 | KPIים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.6 | Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.7 | דוחות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.8 | מפה ויכולות גיאוגרפיות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.9 | שילוב של מפה עם אנליטיקות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.10 | תזמון תהליכי עיבוד מידע ודוחות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.1 | יצוא לקבצים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.2 | הפצת תוצרי המחקר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.3 | הפצת תוצאות המודל ב-batch או ב-sreaming |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.4 | יצירת ושליחת התרעות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | דוח המחקר הכולל |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | reuse (שימוש חוזר) ביכולות קיימות בתהליך בניית סביבת המחקר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | הנגשת המידע לציבור |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | הנדסת אנוש |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | פרסונליזציה - התאמת התצוגה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | ניהול רשומות מידע (טבלה / grid) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | סוגי תצוגה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | יצירת והצגת מדדים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | הצגת ובחירת ערכי מימדים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | ניווט |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | ניהול היסטוריית החקירה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | שליטה בניראות ותבניות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | טיפול בפילטורים ובהיררכיות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | הדפסה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | הודעות שגיאה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | tool tips |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | הרצה אסינכרונית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | זמני תגובה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.16 | הצגת הממשק למשתמש במספר מסכים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | התכולה הנדרשת לגרסא הראשונה של המערכת |  |  |  |  |  |  |  |  |
| דרישות תשתיתיות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | בחירת טכנולוגיות בשלות ומוכחות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | פיתרון התומך בצורה מלאה ב-scalability |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ניהול עומסים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | יכולת עבודה הן במודל ביג-דאטה מרכזי, והן במודל ביג-דאטה מבוזר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | תמיכה בסביבת ענן ציבורי, ענן פרטי on-premise ושילוב ביניהם |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | העלויות הכוללות של ה-data center |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | העלות הכספית של שטחי האיחסון |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | פשטות ההתקנה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | פשטות קונפיגורציית המערכת |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | פשטות התחזוקה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | פשטות ההרחבה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | העשרת המערכת ביכולות ביג-דאטה נוספות |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | תמיכה בממשק משתמש אינטרנטי (web client) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | תמיכה בהצגת הממשק למשתמש במספר מסכים המסונכרנים ביניהם |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | תמיכה בשפות (multi-language) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | ניהול מידע מובנה ומידע לא מובנה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | מחיקת מידע |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | שכבת סימולצית נתונים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | לוגים מערכתיים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.5 | יכולות ניטור ומעקב |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | שליטה ובקרה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | זמני תגובה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | שרידות וזמינות (high availability) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | גיבוי ושיחזור |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | תמיכה בסביבת DR (disaster recovery) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | רכיבי התוכנה הנדרשים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | תשתית סביבתית |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | כלי פיתוח ותחזוקה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | בסיסי הנתונים |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | תקשורת |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | אבטחת מידע (יש למלא את הטבלה המופיעה בסעיף 3.20.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

נספח י' : נוסח הצהרה בדבר הגשת הצעה ללא הגשת טבלת פרמטרים להערכת עלות:

אני הח"מ, __________________ ת.ז. _______________ , המשמש כנציג חברת ________ ח.פ. _______ ( להלן  - החברה) , מצהיר בזה כדלקמן:

  - ידוע לי כי  על המציע לשלוח למשרד הבריאות (להלן: המשרד) טבלת פרמטרים להערכת עלות הכוללת את כל הרכיבים שהמציע עשוי לקחת אותם בחשבון בעת בניית מודל התמחור של הצעתו כחלק אינטגרלי מההשתתפות במכרז.

  - הובהר לי כי ספק שלא מגיש טבלה שכזו עד המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה ולהעברת טבלת פרמטרים ייאלץ לגשת למכרז ולתמחר את מוצריו בהתאם לטבלה  הכללית.

  - ידוע לי כי במסגרת כתב הכמויות שיוגש ע"י המתמודדים במענה למכרז ניתן יהיה לתמחר רק פריטים שיכללו בטבלה שתפורסם ע"י המשרד, וכי מתמודד שלא להגיש טבלת עלות עד למועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה, הרי שלא יוכל לדרוש  עלות בעבור רכיבים שלא נכללו בטבלה שתפורסם ע"י המשרד, ואלו יוצעו ללא עלות (כלומר בעלות אפס).

  - למרות כל האמור לעיל, חברתנו בחרה להגיש הצעה במכרז ללא שליחת טבלת פרמטרים להערכת עלות.

| ______________ | ______________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |