21
משרד החקלאות – השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור


מדינת ישראל


משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מכרז פומבי מס. 60-2015
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור
	מועדי המכרז

	הפעילות
	התאריכים

	יום פרסום המכרז
	24/12/2015

	מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים
	5/1/2016

	מועד מענה המשרד לשאלות ספקים
	10/1/2016

	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים  

בתיבת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
	17/1/2016 עד השעה: 12:00

	תאריך תוקף ערבות בגין הגשת ההצעה (ערבות "מכרז")
	17/3/2016



תוכן העניינים

4מילון מונחים

1
עיקרי המכרז
5
1.1
המכרז
5
1.2
רקע
5
1.3
אופן בחירת הספק הזוכה במכרז
5
2
השירותים המבוקשים במכרז
6
2.1
כללי
6
2.2
פריסת המערכת
7
2.3
תכונות המערכת
7
2.4
תכולת המערכת
8
2.5
תפיסת ההפעלה של המערכת
8
2.6
אחריות הזוכה בשלב הקמת המערכת
9
2.7
השלמת התקנות המערכות
10
2.8
לוח זמנים לשלב הקמת המערכת
11
2.9
תכנון ההקמה
12
2.10
תכנון מפורט
12
2.11
ביצוע תכנית הקמה
13
2.12
בדיקות קבלה
14
2.13
הדרכה
15
2.14
הטמעה
16
2.15
גמר עבודה
16
2.16
תיעוד
17
2.17
שרות ותחזוקה לאחר שלב ההקמה
18
2.18
תקנים מחייבים
21
2.19
מוצר "שווה ערך"
22
2.20
אבטחת מידע
22
2.21
מרכז שירות אצל הזוכה
24
2.22
שיטת הזמנת השירותים על ידי המזמין
25
2.23
אמנת שירות (SLA)
25
2.24
הגורמים המעורבים במכרז
27
2.25
עלות השירותים המבוקשים
30
3
תנאי הסף במכרז
31
3.1
כללי
31
3.2
מעמדו המשפטי של המציע
31
3.3
ערבות בגין הגשת ההצעה
31
3.4
קבלה אודות רכישת המכרז
31
3.5
איתנות פיננסית
31
3.6
משרדי המציע
32
3.7
ניסיון וצוות המציע
32
3.8
מענה המציע למפרט הטכני, תכנית העבודה ותפישת השירות
33
3.9
נציג מורשה
34
3.10
הסמכה
34
4
מינהלה
35
4.1
כללי
35
4.2
שאלות ספקים אודות המכרז
36
4.3
הצעת המציע
37
4.4
אופן בחירת הזוכה
39
4.5
מסמכים ואישורים בגין הכרזת המציע כ"זוכה"
42
4.6
זכויות המשרד
44
5
חוברת ההצעה
70


מילון מונחים 
	המונח
	הגדרה



	המכרז
	מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.

	המשרד/עורך המכרז
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

	ועדת המכרזים
	ועדת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

	נציג עורך המכרז
	איש הקשר המוסמך מטעמו של המשרד, בכל הנוגע להליכי מכרז זה.

	ועדת המשנה למכרז
	חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים להביא בפניה את תוצאות הבדיקות והבחינות בכל שלב במכרז. בוועדת המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך.

	השירותים המבוקשים
	כלל הפעולות הנדרשות מהזוכים במכרז זה.

	מציע
	גוף שהוא תאגיד או יחיד המגיש הצעה למכרז.

	הצעה
	תשובת מציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.

	זוכה 
	מציע שהוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים, ואשר יבצע את כלל השירותים המבוקשים במכרז.

	המזמין
	השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

	נציג המזמין
	נציג מטעמו של המזמין, לבוא בקשר שוטף עם הזוכה במכרז.

	תקופת ההתקשרות
	תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות/ההזמנה על ידי חשב המשרד. כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים כפי שימצא המשרד לנכון (להלן " תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 60 חודשים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.


1 עיקרי המכרז
יובהר כי: 

האמור בפרק זה הוא כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה המצורף לו, על נספחיהם.
1 המכרז

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם בזאת מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה.
התקנת המצלמות תבוצע ב- 36 משחטות וב- 13 בתי מטבחיים הפזורים ברחבי מדינת ישראל, וביהודה ושומרון, על פי תזמון פריסה שייקבע על ידי המשרד.
1 רקע
אחד מתפקידיהם של השירותים הווטרינריים (להלן "השו"ט"), הוא מתן רישוי לבתי מטבחיים ומשחטות וביצוע פיקוח עליון על הליכי שחיטות בעלי חיים, המיועדים לייצוא ולשוק המקומי.
במסגרת הגברת האכיפה בתחום זה, מבקשים השו"ט לפרוס מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, בכל בתי המטבחיים והמשחטות הפועלות במדינת ישראל וביהודה ושומרון. 
ביצוע מהלך זה, יגביר את שקיפות הליכי השחיטה ויגביר את השמירה על זכויות בעלי החיים המגיעים לבתי המטבחיים ולמשחטות.
המשרד מבקש להבהיר בלשון שאינה משתמעת לשני פנים, כי נושא פריסת המצלמות בבתי המטבחיים מצוי בימים אלו בהליכי הסדרה רגולוטרוית שטרם הושלמו (לרבות לעניין עצם קביעת חיוב בחוק להתקנת המצלמות). 

אשר על כן היקף השירות השריות בפועל שיוזמן מהזוכה יכול ויהא מצוצמם בלבד (דוגמת: פיילוט  עם בתי מטבחיים שיבחרו להשתתף בו) ויכול וישתרע עד להתקנה מלאה בכלל בתי המשחטות ובתי המטבחיים כמפורט במפרט הטכני המצ"ב.
לאור זאת המשרד מבהיר כי אין כל מחוייבות מצדו בשלב זה להזמנת שירותים בהיקף כלשהו. 
המציע- ככל שהצעתו תהפוך זוכה  - לא יוכל להלין בשלב מאורח יותר על היקפי שהוזמנו ממנו בפועל. 
אופן בחירת הספק הזוכה במכרז

1. המשרד מבקש לבחור ספק זוכה אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים במכרז.
2. הזוכה יבחר על פי מרכיבים של איכות ועלות, כאשר המשקל לכל מרכיב יהיה 40% ו-60% בהתאמה.
2 השירותים המבוקשים במכרז

2.1 כללי
2.1.1  עקרונות המכרז
1. מפרט השירותים המבוקשים המוצג להלן, מאגד את דרישות המשרד. על הזוכה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והמנהליות במכרז זה וכן בכל דרישה אחרת המפורטת במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז המשלימות את דרישות המזמין. 
2. השתתפות במכרז מהווה התחייבות מצד המציע על יכולתו ומחויבותו לעמוד בתנאים ובמטלות אלו.
3. אפיון השירותים כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העיקרי ההכרחי לצורך בצוע כלל השירותים המבוקשים מהזוכה במכרז (להלן – "העבודות"). אפיון זה אינו כולל (או מכסה) את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הזוכה במכרז.
4. מפרט המערכת המבוקשת מופיע בנספח ט'.
5. בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא לכך שהאזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה מושלמת ע"י הזוכה ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.
6. לעניין מקרא השירותים המבוקשים בפרק זה, להלן מילון מונחים:
	מונח
	הגדרה

	המערכת
	מערך המצלמות באתרים השונים, התשתיות ומוקד הבקרה – אשר יסופק, יותקן ויתוחזק על ידי הזוכה במכרז.

	מתקן
	בית מטבחיים או משחטה ברחבי מדינת ישראל ויהודה ושומרון.

	מוקד בקרה
	מרכז לשליטה וצפייה מול כלל המתקנים בהם תותקנה מצלמות.

המרכז ימוקם באתר משרד החקלאות בקרייה החקלאית בבית דגן.

	ציוד חשכ"ל
	יש להתייחס לציוד בהתאם למפרטי החשב הכללי כפי שמופיעים בהודעות התכ"ם הרלוונטיות. לגבי פריטים אלה המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק לזוכה את הציוד לצורך התקנתו.


2  תכולת העבודה הנדרשת
תכולת העבודה הנדרשת מהזוכה המכרז כוללת:
1. תכנון מפורט לפריסה, התקנה ואופן הפעלת המערכת.
2.  אספקת מרכיבי המערכת השונים (לרבות כבילה וסיבים אופטיים).
3. התקנת מרכיבי המערכת על פי תכנית העבודה המפורטת בהמשך.
4. תחזוקה ושירות שוטף על פי התנאים המפורטים בהמשך.
2  פריסת המערכת
1. המערכת תיפרס ב- 49 מתקנים ובמוקד בקרה באתר משרד החקלאות בבית דגן. בכל מתקן תותקנה מצלמות אשר תחוברנה למוקד הבקרה, אשר יציג בכל זמן נתון את המתרחש במתקנים.
2. לרשימת ומיקום בתי המטבחיים והמשחטות, ראה נספח ח'.
3. בשלב ראשון יוקם מוקד הבקרה באתר המשרד בבית דגן ובמתקן אחד אשר ישמש כ"פיילוט", לבחינת תפקוד המערכת.

4. במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה יצורפו מתקנים נוספים למערכת, בתזמון שייקבע על ידי המזמין.   
5. קישור המתקנים אל מוקד הבקרה המרכזי בבית דגן יבוצע באמצעות קווי תקשורת אשר יסופקו על ידי המשרד.
2 תכונות המערכת

המערכת תאפשר את היכולות הבאות:
1. צפייה במצב ONLINE  בכל המתקנים, מכל נקודה המורשית על פי מערך הרשאות מוגדר.
2. צפייה מנקודות הממוקמות ברשת המשרד בתצורת  WEBאשר תחובר לרשת המשרד דרך מערכת "חומת אש".
3. צפייה מאמצעי MOBILE .
4. ביצוע אחזור מידע וחיפוש, בהתאם לפונקציות שיוגדרו מראש כגון: על פי לוחות זמנים, תיוג, מתקן וכדומה.
5. ברוב המקרים, המצלמות במתקנים השונים תהיינה מצלמות קבועות ללא תנועה, יתכן כי במתקנים מסוימים תידרשנה מצלמות מסוג PTZ המפוקדות מרחוק. כיסוי המצלמה, וזוויות הצפייה יקבעו במהלך ביצוע העבודה על פי הצורך.
6. מערך הצילום יכלול תכונות VMD ומערכת אנליטיקה לזיהוי אירועים.
7. המערכת תכיל מספר חיישנים להצגת מצב המערכת כגון: חיישן דלת לזיהוי מצב פתיחת דלת, התראה ממערכת אל פסק מקומית, חיישן טמפרטורה לזיהוי עליית חום בתוך ארון התקשורת וכדומה.
8. מערכת ההקלטה המקומית תאפשר שמירת הקלטות של כל מצלמות המתקן למשך 14 ימים לפחות. מערכת ההקלטה המרכזית תשמור הקלטות למשך 100 ימים לפחות.
מערך ההקלטה עצמאית המקומית ישמור את ההקלטות ברזולוציה גבוהה 25 FPS.
מערך ההקלטה במוקד הבקרה המרכזי בבית דגן ישמור את ההקלטות ב 15 FPS.
9. זמן גיבוי למערכת המקומית בכל מתקן בזמן הפסקת חשמל לא יקטן מ-שעת עבודה.
2 תכולת המערכת
להלן מרכיבי המערכת העיקריים:
1. מצלמות פנימיות וחיצוניות מבוסס מצלמות IP כולל מיגון אנטי ונדלי ומיגון כנגד מים ברמת IP65 לפחות.
2. מצלמות קבועות הנשלטות מרחוק.
3. מצלמות PTZ.
4. מערכת הקלטה דיגיטאלית (NVR ).
5. מערכת VMD. Video Motion Detection גילוי תנועה בווידאו.
הכוונה היא לענף בתחום של הראיה הממוחשבת שבו התוכנה מזהה ומבודדת תנועה של עצמים, באמצעות השוואת השינויים שבין פריימים של תמונות הווידאו.
6. מערכת Analytics  - המערכת תוצע כאופציה לנושאי אנלטיקה לזיהוי אירועים חריגים והקפצת התראות במוקד הבקרה. נושא האנלטיקה יבחן בתהליך התכנון המפורט ובהתאם לתכנית הפריסה במתקן הפיילוט..
7. יתכן כי מספר מתקנים או מצלמות יקושרו באמצעות טכנולוגיה סלולארית בתת רשת APN (שימוש DATA SIM  של החשכ"ל). 
8. המערכת תעשה שימוש במודם LTE (דור 4) / או דור (3) בהתאם לכיסוי באתר.
9. אבטחת מידע  תיעשה בטכנולוגיית  TBD.
2 תפיסת ההפעלה של המערכת
2 כללי 
1. בכל מתקן יוצבו בממוצע כ- שמונה מצלמות, אשר יתעדו בצילום וידאו רציף את תהליך הטיפול בבעלי החיים באותו מתקן. 
2. המצלמות תותקנה ברובן בתוך המבנה או בסמוך לו. תיתכנה התקנות שתבוצענה בשטח מחוץ למתקן. יובהר כי במתקנים מסוימים יידרש מספר גדול יותר (משמונה) של מצלמות, בהתאם לצורך הספציפי בכל מתקן.
3. העברת AOUDIO  תידרש בכל המצלמות. מימוש הפעלת פונקציה זו תהיה נקודתית בהתאם לצורך.
4. המצלמות תישלטנה באופן מרכזי, אך נתוני הצילום ישמרו גם במתקן ויועברו במקביל למוקד הבקרה. שמירת הנתונים בתצורה מקומית תשרת מצב בו יגרם נתק ברשת התקשורת ומתוך כוונה לאי איבוד "זמן צילום".
5. בכל מתקן תותקן עמדה מקומית עבור הווטרינר הממונה המאפשרת צפייה בו זמנית על מסכי המערכת במתקן. עמדת הקצה תאפשר צפיית ONLINE  בלבד ללא יכולות נוספות.
2 עקרונות מימוש תפיסת הפתרון
1. כלל הפתרון המתואר במכרז זה יהיה על בסיס מצלמות איכותיות מבוססות IP. 
2. תשתית IP למצלמה תמומש בכבילה זהה לכל הפרוייקט (כבילה CAT7A + מחברים CAT6A) ותותקן ככלל ע"י הזוכה. מובהר כי עלות המצלמה תכלול את חיבור המצלמה לתשתית זו והפעלתה.
3. תשתית למצלמות עתידיות – תבוצע ע"י הזוכה.
4. ריכוזי התקשורת למצלמות יהיו אחודים עם תקשורת המבנה בהתאם לריכוזי המשנה השונים.
5. הרשת האקטיבית עבור מצלמות ה- IP תתבסס על רשת אשר תתוכנן בהתאם לפתרון המוצע ע"י הזוכה כאשר כלל נקודות הקצה עבור מצלמות יחוממו כבר משלב הראשון. 
6. הקמת רשת האקטיבית עבור המצלמות תהיה באחריות מלאה של הזוכה ותכלול יכולת הוספת של לפחות  30% מצלמות בכל מתקן/מרכז בקרה.
7. הפעלת הרשת האקטיבית כולל ביצוע ההגדרות יהיו באחריות הזוכה.
8. כל פעילות המצלמות תוקלט ותשמר לניתוח בטחוני או פעילות חריגה למשך שלושה חודשים לפחות (VMD)  וכן תקליט ותאחסן מידע רציף ( לא VMD) ל- 14 ימים לפחות.
9. מערכת הקלטה דיגיטלית מרכזית למצלמות ( NVR ).
10. מערכת צפייה, ניטור ושחזור צפייה.
11. מערכת תוכנתית לגילוי תנועה (VMD) .
2  אחריות הזוכה בשלב הקמת המערכת 
1. הזוכה יוודא מימוש התקנת כל המערכות המפורטות במסמכי המכרז.
2. הזוכה יתכנן את הרשת אקטיבית ומערכת אבטחת המידע לרבות אספקת כלל האביזרים והמתאמים הנדרשים. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק ציוד זה בהתאם לתכנון שיבוצע על ידי הזוכה.
3. הזוכה יספק ציוד מחשוב ושרתים המתאימים להפעלת כל המערכות והמכלולים הנדרשים במסמכי מכרז זה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק ציוד זה בהתאם לתכנון שיבוצע על ידי הזוכה. יובהר כי המזמין כפוף למרכזי חשכ"ל בתחומי: מכרז שרתים, מכרז סטורייג', מכרז תקשורת פאסיסבית (כבילה , נחושת/אופטית, מכרז תקשורת אקטיבית נתבים/סוויצ'ים).
4. הזוכה יבצע בנוסף את אינטגרציה הנדרשת באמצעות מערכת השו"ב לכלל המערכות המוגדרות כמערכות תומכות מערכות הטמ"ס התקנת אביזרי קצה ותיכנות המערכת כולל מתן פתרון תוכנתי וחומרתי (כלול בעלות).
5. הזוכה יספק אמצעים נוספים בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט הטכני במכרז. 
6. הזוכה יבצע את העבודות הנלוות המפורטות להלן כחלק מתכולת העבודה הכוללת.
7. ביצוע עבודות סיום התקנה לאביזרים יכלול השלמת צינור מתכתי שחור/כסוף מוגן, ביצוע עבודות החיווט והשלמות חציבה, טיח, עבודות גמר נדרשות, כמו כן השלמת תשתיות על פי הצורך .
8. כל ציוד ואביזר אשר בדעת הזוכה להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור נציג המזמין או מי מטעמו לפני תחילת העבודה.
9. המזמין רשאי  להורות לזוכה לפרק כל ציוד אשר לא יאושר על ידו באופן מידי.
כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הזוכה יתאימו לדרישות ויאושרו ע"י המזמין.
10. כל תיקון, שירות, החלפת ציוד ופעילות כלשהי, שתיעשה על ידי הזוכה במסגרת עבודתו השוטפת, ירשמו ביומן השירות אשר ינוהל ע"י נציג המזמין.
11. הזוכה יחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל תקלה שעלולה לקרות במערכות אשר יסופקו על ידו, וזאת למשך שבע  שנים לפחות לאחר "גמר העבודה".
12. יצויין כי ביצוע ההתקנות במתקנים השונים יידרשו לתיאום מראש עם ניציגי המתקנים. ככלל, מועדי ההתקנה ייתקיימו בשעות בהם המתקנים אינם פעילים (בעיקר בסופי שבוע ושעות הלילה)
2  השלמת התקנות המערכות
עבודות השלמת התקנת המערכות יכללו בנוסף: 

1. התקנת אביזרים על קירות המתקן. מיקום מדויק יקבע ע"י המזמין בשלב תכנון ההתקנות מול הזוכה.
2. אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים. התקנת ריכוז תקשורת נעול ומוגן לרכיבי התקשורת ומערכת הטמ"ס. 

3. התקנת תשתיות התקשורת, לרבות מובילים, צנרת וכדומה בהתאם.
4. התקנת נקודות חשמל מארון החשמל המרכזי לארון התקשורת בהתאם לתקנות חוק החשמל.
5. אספקת כבלים לחיבור האביזרים עם הבקר וכבל תקשורת לחיבור הבקר לרשת הנתונים של האבטחה.
6. הזוכה יבצע השלמת כל הצנרת הנדרשת.
7. מודגש כי באחריות המלאה של הזוכה ביצוע התממשקות מלאה של כל רכיבי המערכת להפעלה מלאה של המערך הנדרש, לרבות נקודות הממשק לרשת המשרד מול מערכת המצלמות. מודגש כי כל עלויות החיבור בין הרשתות, לרבות עלויות רכיבי אבטחת המידע יהיו על ידי ועל חשבון הזוכה.
8. תיקון כל פגיעה אפשרית אשר בוצעה על ידי הזוכה. בכל מקרה יש להחזיר את המצב של המקום בו בוצעה ההתקנה לקדמותו.

9. ביצוע הארקות לפריטי הציוד השונים המותקנים על-ידי הזוכה באמצעות כבל הארקה גמיש 16 ממ"ר וכל האביזרים הנדרשים וכן ביצוע בדיקות למערך הארקה.
10. אספקה אמצעי התקנה למצלמות לרבות זרועות, עמודים בהתאם לצורך. 

2 לוח זמנים לשלב הקמת המערכת
2 כללי
1. לוח הזמנים להתקנת המערכת יהיה בהתאם ללוחות הזמנים של הפרויקט.
2. לוח הזמנים להתקנת המערכות יקבע ע"י המזמין, והזוכה יהיה כפוף ללוח זמנים זה. מודגש כי לא יהיו טענות לזוכה בנושא עמידה בזמנים או תוספת תשלום עבור עיכובים בעבודתו.
2 אבני הדרך ולוחות הזמנים

1. להלן טבלת אבני הדרך לשלב התכנון המפורט, והקמת מוקד הבקרה ומתקן הפיילוט:
	#
	אבן דרך
	שבועות עבודה
	מצטבר

	1
	הזמנת עבודה
	T
	T

	2
	תכנון מפורט
	4
	4+T

	3
	מתקן פיילוט
	6
	10+T

	4
	מוקד בקרה
	8 (שבועיים במקביל למתקן הפיילוט)
	12+T


2. תכנון מפורט:
באחריות הזוכה הצגת תכנון מערכת מלא לרבות מפרטים, תכניות, שרטוטים, תרשימי מערכת, רשימת ציוד לרכישה על ידי המשרד על פי מפרטי חשכ"ל (קווי תקשורת, ציוד תקשורת Wan,Lanׂ ) וכלל תכניות הביצוע לאישור בפרק זמן של כ- 4 שבועות מקבלת הזמנת העבודה. 
1. הקמת מתקן פיילוט:
הזוכה יסיים התקנת מתקן הפיילוט הראשון לא יאוחר מ-10 שבועות מיום קבלת הזמנת העבודה. 
2. מוקד בקרה:
הזוכה יסיים התקנת מוקד הבקרה לרבות מערכות השו"ב כולל הפעלת מתקן הפיילוט בפרק זמן ש כ- 12 שבועות מיום קבלת הזמנת העבודה.
3. מתקן (פריסה ארצית):
הזוכה יסיים את התקנת המערכת בכל מתקן כולל ביצוע האינטגרציה במוקד הבקרה המרכזי תוך 5 ימי עבודה, מיום כניסה לעבודה במתקן.
2  תכנון ההקמה

1. הזוכה יסיים את התקנת מוקד הבקרה (באתר המשרד בבית דגן) ובמתקן הפיילוט (באתר שעליו יוחלט על ידי המשרד) כמקשה אחת.
2. הזוכה יתכנן את האופן בו יפעלו המערכות כולל התרעות על פי הנדרש, בהתאם להנחיית המזמין.
3. הזוכה יתכנן ויבצע את כלל דרישות התשתית הנדרשת והציוד הנדרש לרבות כבילה בין אביזרי הקצה אל מיקום מרכז התקשורת המקומי, חיבור בין מרכז התקשורת אל רשת התקשורת הייעודית.
4. מודגש כי עבודות הזוכה משולבות מול קבלנים אחרים לרבות גורמי המשרד, אגף מערכות המידע, צוות סיסטם, ספקי המשרד וכדומה.
5. הזוכה יתכנן ויבצע את הפעלת הרשת הייעודית (הכוללת מערכות שו"ב, טמ"ס איסוף  וכו').
6. הזוכה יתכנן ויבצע את התקנת התוכנות ע"ג השרתים, עמדות העבודה, השליטה וההפעלה.
7. הזוכה יתכנן ויבצע בדיקת תקינות / אינטגרציה והפעלת מערכות הצילום ושילוב עם מערכות אחרות המוזכרות ומפורטות במפרט זה.
2 תכנון מפורט
הזוכה יגיש לאישור המזמין תכנון מפורט לאספקה ולהתקנה של כלל המערכות נשוא מכרז זה במתקן, לרבות: 

1. תכנון מפורט של מיקום הציוד – מצלמות/ ריכוז תקשורת/ואו  ציוד אחר. 
2. תכנון מפורט של תשתית הפאסיבית – לרבות: תכנון מהלך כבילה במתחם גודל תשתיות נדרש.
3. תכנון ותיאום מפורט לביצוע אינטגרציה מלאה בין מערכות לרבות שילוב עם מערכות אחרות המוזכרות ומפורטות במפרט זה. 
4. תוכנה – כתיבת כל התוכנה הנדרשת לצורך הפעלת המערכת בצורה מקומית ומרוחקת, לרבות כל תוכנה צד שלישי , וכן יפרט את כלל הרישוי הספציפי הנדרש , כגון : תחנה, שרת , USER, אחר.
5. תכניות – תכניות התקנה, שרטוטי אתר וסכמות מערכת.
2  ביצוע תכנית הקמה

הזוכה יממש את תכנית ההקמה דלעיל, לרבות ביצוע הפעולות הבאות:
1. פריסת הכבילה הפאסיבית – לרבות: כבילה במתקן ומחוץ למתקן, במוקד הבקרה, לתשתיות המולטימדיה ולכל האלמנטים הנדרשים (בכפוף למכרזי חשכ"ל).
2. התקנה והגדרה של הציוד  האקטיבי והפעלה  - לרבות: זיווד ריכוזי התקשורת התקנה והגדרה של כל האלמנטים הנדרשים לתפקוד מלא של ככל המערכות הרשומות לעיל, הפעלה של כלל המערכות וביצוע אינטגרציה מלאה ביניהם, הארקת מסדים ,הארקת ציוד וכו' (בכפוף למכרזי חשכ"ל).
3. הזוכה יספק את הציוד ויתקינו בפריסה ארצית, בהתאם לבחירת המזמין, בכל מקום שיבחר המזמין. 

4. הזוכה יתקין את הציוד המוזמן כולל חיבור לציוד היקפי, והתקנת הרחבות (גם שלא נרכשו מהספק) כפי שיידרש על ידי המזמין.

5. ההתקנה תכלול פינוי כל אריזות הציוד.
6. כל הרכיבים שיותקנו במערכת יהיו רכיבים חדשים שלא הותקנו במערכת אחרת קודם להתקנתם במערכת היעד (למעט ציוד חלופי שיותקן לתקופה קצרה בעת תיקון המערכת, באישור מראש ובכתב של המזמין, ובלבד שזהה בתפקודו). 

7. הציוד אשר יסופק על ידי הזוכה יהיה אחיד לגמרי. כלומר תהיה אחידות מלאה בכל הקשור לתוכנה\קושחה\bios לציוד המסופק אלא אם כן התקבל אישור המזמין (לדוגמא: לא ניתן לספק ציוד עם אותו מק"ט כאשר לאחד יש אלמנט מדגם אחד ולציוד השני אלמנט מגרסה שונה אפילו משופרת ללא אישור המזמין).
8. כל ציוד שיסופק במסגרת מכרז זה יסומן במדבקה, במדבקה זו יופיעו הנתונים הבאים:
1. תאריך האספקה – מועד תחילת תקופת האחריות.
2. מספר הטלפון של מרכז השירות של הזוכה.

3. מספר מזהה ייחודי- מספר סידורי, המזהה את הציוד במאגרי המידע של הזוכה.
9. הציוד יותקן באתרים פעילים ומאוכלסים של המזמין, ועל הזוכה להביא בחשבון את כל ההשלכות והעובדות הנובעות מכך. הזוכה ידאג לכך שכל העבודות יבוצעו על ידו באופן שלא יפריע בדרך כלשהי לעבודה התקינה של עובדי המזמין ובאתריו האחרים.

10. הזוכה יקפיד גם על שמירת ניקיון, מניעת הפרעות לפעילויות המזמין מכל סוג שהוא, הגבלות ביטחוניות מיוחדות וכו'.

11. הזוכה לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשטחים מחוץ לתחום שנמסר לזוכה לשם ביצוע עבודתו ולשם התארגנות. כמו כן, חל איסור על גרימת רעש בלתי סביר במשך השעות שתוגדרנה כשעות פעילות של המזמין.

12. לנציג המזמין זכות להורות לזוכה להרחיק כל עובד אשר לדעתו מפר את התנאים הנ"ל ולא תהיה לזוכה זכות לערער על כך.

13. על הזוכה להביא בחשבון את תנאי הסביבה ורגישותה של אוכלוסיית המזמין להפרעות שעשויות לנבוע מביצוע העבודה לרבות קיום פעילויות ו/או אירועים מיוחדים העלולים לגרום להפסקת העבודות ואת כל המגבלות העשויות לחול על הזוכה מתוך כך. בכל מקרה על הזוכה לנהוג בנדון זה לפי דרישות נציג המזמין אשר החלטותיו תהיינה סופיות ומכריעות.

14. בין היתר, כל הכנסה של חומרים וציוד לאתר המזמין תתבצע בימים ובשעות מתואמים מוגבלים ומוגדרים מראש, וטעונה בידוק בטחוני של החומרים והציוד. המזמין שומר על זכותו למנוע ולהגביל הכנסת ציוד וחומרים לאתר המזמין ללא צורך במתן הנמקה, ולזוכה לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

15. במידה וקיימות באתר תשתיות מחשוב פעילות, הן תפורקנה, כולן או חלקן, בהתאם להחלטת המזמין רק לאחר הפעלת המערכות החדשות. על הזוכה לתת תשומת לב מיוחדת לנושא זה. במידה ובמהלך העבודה יפגע הזוכה במערכות המחשוב ורשתות התקשורת הקיימות, באחריותו לתקן ולהפעיל מיידית את המערכות שבהן קיימות תקלות, וזאת ללא תשלום כלשהו.

2 בדיקות קבלה
1. עם סיום התקנת המערכות, הפעלתן על ידי הזוכה, תערכנה בדיקות קבלה למערכות על ידי נציג המזמין, על מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות המפרט.
מהות בדיקות הקבלה ומהלכן, ייקבעו על פי שני מסמכים עיקריים:
1. דרישות בדיקת קבלה ATR- Acceptance Test Requirements

2. מפרט בדיקות קבלה ATR- Acceptance Test Requirements.
2. הזוכה יגיש לאישור המזמין ATR, שיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות הבדיקות, שיטת ביצוען, רישומן, מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד הנדרש. רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
2.1 בדיקות חזותיות: 
1. טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת. 
2. שלימות הרכיבים שסופקו.
3. טיב המחברים, הכבלים והחיווט. 
4. טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים. 
5. התאמה לכתב הכמויות הסופי.
2.2 בדיקות טכנולוגיות/ עמידה במפרטים: 
1. דרישות מכאניות כלליות. 
2. דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.

3. בדיקת תאימות הציוד וההתקנה מול ה- S.O.W.
4. הפעלת המערכות.
5. בדיקת תסריטים שונים ובדיקת קשרים בין המערכות השונות.
בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו במסגרת מפרט זה.
2  הדרכה
2 כללי
1. באחריות הזוכה ביצוע הדרכות לעובדי המזמין אודות אופן תפעול ותחזוקת המערכת, עם סיום העבודות.  
2. ההדרכה תבוצע במקום שיקבע על ידי המזמין, ובמועד שיתואם עם הזוכה. למזמין שמורה הזכות לשנות את התוכנית ואת תוכן ההדרכה.
2 תכולת ההדרכה
ההדרכה תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים:
1. תיאור המערכת והסבר כללי על אופן תפקודה.
2. הפעלת המערכת, כולל הדגמה.
3. הפעלת עמדות הניהול וביצוע הגדרות שונות.
4. איתור תקלות.
5. תיקון תקלות.
6. תפעול התיעוד ואופן השימוש בו, כולל עדכונים של התיעוד.
7. ההדרכה תכלול את כל מרכיבי המערכות השונות, ציוד הקצה והתיעוד, תוך הצגת המערכות באתר, כולל הדגמה.
8. בתחילת ההדרכה תינתן למודרכים חוברת מודפסת הכוללת את נושאי ההדרכה המועברת, אשר תלווה את ההדרכה הפרונטאלית.
9. ההדרכה תכלול ארבעה (4) ימי הדרכה מלאים (סה"כ 36 שעות) לפחות או לחילופין  מספר סבבים עד לשלב שאנשי מוקד הבקרה וכל הגורמים אשר אמורים לתפעל את המערכת מסוגלים  לתפעלה בצורה עצמאית.
10. העלות לביצוע ההדרכה כלולה במחירי היחידה. לא תשולם כל תוספת עבור ההדרכה.
11. שעות ההדרכה הנ"ל הן נטו באתר המזמין, והמזמין לא יחויב בגינן בנפרד, וכן לא יחויב בגין הוצאות וזמן נסיעה לאתר.
2 הטמעה
1. הזוכה יבצע הטמעה של המערכות על ידי ליווי של נציג המזמין והמשתמשים (עובדי המזמין).
2. כל הפעולות, כמפורט להלן, ירוכזו על ידי מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה, שילווה את כל התהליך.
3. הזוכה יקצה את המנהל הטכני לליווי צמוד לפי קריאה או לפי לו"ז שיסוכם מראש אל מול נציגי המשרד. 
4. הזוכה יספק את הרישיונות לתוכנות וכן את  קודי SOURCE של התוכנות המסופקות, לרבות תוכנות צד שלישי, הנדרשות ומחויבות ע"פ הזוכה להפעלה התקינה של המערכת. הזוכה יהיה אחראי לרכישה של תוכנות אלו, לרבות עלויות אחרות ותחזוקה שנתית למשך כל תקופת ההתקשרות, כולל הארכות שיתקבלו מעת לעת על שיקולו של המשרד.
2  גמר עבודה 
הזוכה יסייע במהלך תקופת ההתקנה וההפעלה של המערכת ( להלן: "תקופת ההרצה" ) במשך שלושת החודשים הראשונים לאחר אישור בדיקות הקבלה בכל אתר, בהתאם להנחיות המזמין, לכל הגורמים המפעילים או קשורים להפעלת המערכות בהתאם לבקשתם.
לקראת בדיקות הקבלה על הזוכה טיוטה של ספר המתקן הכולל:
1. תאור טכני מפורט של מתקני המזמין ומוקד הבקרה והסבר פעולתם – בעברית.
2. מערכת תוכניות "עדות" (AS MADE) מעודכנות, הן על גבי מדיה מגנטית והן בהעתקות. התוכניות ישורטטו בתוכנת אוטוקאד גרסה עדכנית או עפ"י הנחיית יחידת הפיקוח.
3. תכנית הרכבה של הציוד.
4. ספרי היצרנים המקוריים של הציוד המסופק.
5. הוראות אחזקה המיועדות לאפשר לאנשי המזמין כולל החלפת יחידות פגומות.
6. מפרט לשרות/אחזקה מונעת, כולל רשימת חלפים מומלצים.
7. הזוכה יבצע תיקונים, שינויים ותוספות בספר המיתקן לפי דרישות המזמין.
8. לאחר ביצוע התיקונים יספק הזוכה 5 עותקים של ספר המיתקן לרבות בקובץ מגנטי. מודגש כי לא תשולם תמורה נוספת עבור כך.
9. בסיום תקופת ההרצה ולאחר קבלת התיעוד המתאים בגרסתו המאושרת יקבל הזוכה אישור בכתב על "גמר עבודה".
2 תיעוד
הזוכה יגיש תיקי תכנון ותיקי תיעוד בהתאם למפורט להלן. הזוכה נדרש לאשר את מבנה ותכולת תיקי התכנון והתיעוד על ידי המזמין, טרם הכנתם. 
2 תיק תכנון

לפני הכניסה לעבודה יגיש הזוכה תיק תכנון (SCOPE OF WORK) S.O.W ב- 2 העתקים שיכיל לפחות:
1. רשימת אנשי קשר בפרויקט, כולל תפקידם, תחומי אחריות, טלפון ישיר וכל פרט רלוונטי.
2. תרשים GANT מפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת, המשולב ומותאם ללוח הזמנים הכולל של הפרויקט כפי שיימסר לו ע"י מנהל הפרויקט.
3. רשימת כל הציוד המיועד להתקנה, כולל תיאור הפריט, קטלוגים מקוריים של היצרן, כמות ומועד התקנה.
4. תרשים כללי של המערכות השונות.
5. תרשים חיבורים.
6. דוגמאות מסכים, ופרוט תוכנות.
7. אופן העמדת הציוד במוקד הבקרה.
8. מועדי ההדרכה הצפויים + נושאי הדרכה.
9. כל השרטוטים יוגשו ב- AutoCAD במהדורתו העדכנית, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.
10. כל המסמכים יוגשו ב- WORD במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט אחרים בהתאם לעניין, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.
11. התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית.
2 תיק מתקן
הזוכה יגיש עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת תיק מתקן מסודר ב- 3 העתקים שיכיל לפחות:
1. תיק נוהלי אחזקה.
2. תיק נוהלי הפעלה למערכת.
3. תכוניות AD MADE מפורטות.
4. תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת.
5. פרוט התוכנות לרבות העתקי SOURCE של תוכנות.
6. מבנה ומערך הגדרות והרשאות משתמשים.
7. אישור תקן לכל פריט ורכיב שהותקן במערכת.
8. עותק מהספרות שתחולק בקורסים השונים/ ההדרכה.
9. עותק מתיק S.O.W.
2  שרות ותחזוקה לאחר שלב ההקמה
 הזוכה יספק שרות ותחזוקה לכלל המערכת בהתאם לתהליך המפורט להלן:
1. תקופת האחריות – תקופה זאת תהא למשך 36 חודשים מיום סיום הרצת המערכת בכל אתר ואתר.
1. אחריות מלאה – אחריות כוללת על רכישה, התקנה, הגדרה, והפעלה של הציוד בהתאם ל- SLA המוגדר בהמשך. כל החלקים, המכשירים, החומרים והתוכנות אשר יסופקו על ידי הזוכה יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר. בתקופת האחריות יבצע הזוכה את השרות למערכת ויספק את כל החלפים, רכיבים, התוכנות לרבות תוכנות צד שלישי  וכל ציוד העזר הנדרש ועלותם תהיה כלולה במחירה. 
2. מקום מתן השירות:
1. השירות יבוצע באתרי המזמין ובהתאם ל- SLA כפי שהוגדר.

2. יחד עם זאת, רשאי המזמין לאשר מראש ובכתב להוציא הציוד מאתרי המזמין לצורך קבלת השירותים בתקופת ההתקשרות.
3. במקרה זה, עלות הובלת הציוד, אחסנתו וביטוחו הינה על חשבון הספק. הזוכה
3. אחריות על ניהול שירות  ותחזוקה– אחריות כוללת על ניהול שירות ואחריות.
במקרה זה על הזוכה לספק מענה בהיבט של תחזוקה שוטפת שמירה על מלאי חלקים במקרה של תקלה משביתה, תיעוד וכו'. הזוכה יהיה אחראי לפעולתם התקינה של כלל המערכות המותקנות על ידו.
4. השירות חל על המערכות והציוד הנלווה המסופק, הציוד הקיים במידה ויתווסף על ידי המזמין.

5. הזוכה יהיה אחראי לכל פעולה, או נזק, שיגרם לציוד או מידע, כתוצאה מטיפול של טכנאי או כל נציג אחר מטעם הזוכה.
6. בתקופת האחריות יתקן הזוכה על חשבונו כל ליקוי ו/או פגם ו/או קלקול, אשר יתגלה בפעולת המערכות. בתקופת האחריות כל עלויות התיקונים יחולו על הזוכה. מודגש כי כל פגם או קלקול שלא נגרמו כתוצאה מנזק של אחרים יתוקנו במסגרת האחריות. במשך תקופת האחריות בכל מקרה של תקלה הדורשת החלפת רכיב, יחליף הזוכה את החלקים התקולים בחלקים המקוריים שסופקו עם הציוד בתחילה. כלומר, לא יידרש ביצוע עדכוני תוכנה\קושחה\bios וכד' עקב החלפת החלקים התקולים.
7. הזוכה יחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מידית בכל תקלה שעלולה לקרות במערכות אשר מתוחזקות על ידו, למשך תקופת האחריות לפחות ובמהלך  התקופה שמעבר לתקופת האחריות, אם יידרש לכך.
8. ציוד המכיל אמצעי אחסון נתונים שתתגלה בו תקלה שלא ניתן לתקנה באתר המזמין ותידרש הוצאתו לצורך תיקון, יוצא ממנו אמצעי אחסון הנתונים טרם יוצע הציוד מאתר המזמין. אמצעי אחסון הנתונים יוחזר אל הציוד כאשר זה יוחזר מתיקון.

פירוק והרכבת אמצעי האחסון תיעשה על חשבון הזוכה.

אמצעי אחסון נתונים שהתגלתה בו תקלה יתוקן באתר המזמין. על הזוכה להביא עמו את הציוד הדרוש על מנת לתקן את אמצעי אחסון הנתונים באתר המזמין.

9. הפסקת ייצור של הציוד המוצע:
1. במידה והופסק על ידי היצרן ייצור דגם ציוד מסוים אשר נדרש במכרז, באופן שאין לזוכה אפשרות להשפיע על המשך הייצור, ידווח על כך הזוכה למזמין באופן מידי.
2. במקרה זה תעמוד למזמין הזכות לבחור באחת מדרכי הפעולה הבאות, מבלי שתהיה לזוכה כל טענה כנגד המזמין:
1. לדרוש מהזוכה לספק במקום הדגם שייצורו הופסק, ציוד שתכונותיו עולות או זהות (על פי בדיקת וקביעת המזמין) על תכונות הציוד שבהצעת הספק הזוכה, במחיר הזוכה;
2. להפסיק ההתקשרות מול הזוכה;
3. להתקשר עם אחר לקבלת הציוד והשירותים הנדרשים במכרז;

4. לפעול בהתאם להוראות כל דין.
10. רמות שירות וזמני תגובה: 

1. הזוכה יספק שירותי תחזוקה לציוד בהתאם למפורט בפרק זה ולנדרש ע"י המזמין. הזוכה יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 
2. הזוכה יעמיד לרשות המזמין מס' טלפון אליו ניתן להתקשר בכדי לדווח על תקלות.

3. הזוכה יידרש לספק מוקד שירות אשר בו עובדים לפחות 3 מוקדנים בו זמנית. המוקד ייתן מענה אנושי בימים א'-ה' בין השעות 17:00-08:00; ובימי ו' וערבי חג בין השעות 13:00-08:00
4. זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על חמש דקות.
5. הזוכה יידרש לעמוד בזמני התגובה הבאים לקריאות שירות:
1. לתקלה חמורה – במידה והתקבלה קריאת שירות עד לשעה 10:00 בבוקר יגיע הטכנאי באותו יום עד השעה 16:00. אם התקבלה קריאת השירות לאחר 10:00 בבוקר יגיע הטכנאי למחרת עד השעה 12:00 בצהריים.
2. לתקלה רגילה – במידה והתקבלה קריאת שירות עד לשעה 10:00 בבוקר יגיע הטכנאי עד לשעה 12:00 בצהריים למחרת, אם התקבלה קריאת השירות לאחר השעה 10:00 בבוקר, יגיע הטכנאי יומיים מיום פתיחת הקריאה עד לשעה 12:00 בצהריים.

6. ניתן יהיה לשגר הודעה בפקס / בדוא"ל על תקלה רגילה לאחר שעות העבודה המקובלות. הודעה שתישלח לפקס / בדוא"ל כמוה כהודעה אשר נמסרה לזוכה בבוקרו של יום העבודה הבא לפני השעה 10:00.
7. ציוד חלופי:
1. במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך 48 שעות מרגע פתיחת הקריאה, יסופק ציוד חלופי ללא עלות נוספת. 

2. במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך 15 ימי עבודה יוחלף הציוד, ללא עלות נוספת, באופן קבוע, בציוד חלופי שתאריך ייצורו אינו קודם ביותר משלושים ימי עסקים לתאריך הייצור של הציוד המוחלף.

3. רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה, או גבוהה מרמת הציוד המוחלף / הפגום. 
4. הציוד החלופי חייב להיות בגיל דומה (או חדש יותר) לציוד שמוחלף.

5. על הציוד החלופי יותקנו כל התוכנות שהיו מותקנות על הציוד שהוחלף. צורת התחברותו לרשת והשירותים שיעמיד הספק הזוכה לרשות המשתמש ואנשי ניהול הרשת של המזמין, תהיה תואמת לזו של הציוד המוחלף.

6. על פי דרישת המזמין, יהיה על הזוכה להעביר את כל תוכנות הבסיס, הגדרות הנתונים האגורים בציוד המוחלף אל הציוד החלופי. העברה זו יכולה להיעשות על ידי העברת הנתונים בלבד או על ידי העברת המדיה בין הציוד הפגום למוחלף, וזאת על פי דרישת המזמין.

7. על הזוכה לקבל את אישור המזמין להצבת הציוד החלופי מראש ובכתב.

8. מקרים חריגים
בציוד שאירעו בו שלוש תקלות מאותו סוג בתוך 120 יום רצופים, יערוך הזוכה לגביו בדיקה יסודית, ובהתאם להחלטת המזמין יחליף הזוכה את הציוד הפגום (על פי קביעת המזמין) בציוד חלופי חדש. החלפה תעשה בתיאום עם המזמין ללא תשלום ו/או תמורה כלשהי מן המזמין. 

תקלה שהייתה באחריות הזוכה ואשר גרמה לאבדן מידע במערכות המזמין תגרור פיצוי בהתאם למפורט להלן בסעיף פיצויים מוסכמים.
2 תקנים מחייבים
2 כללי
1. מסמכי המכרז והתקנים והמפורטים להלן, הינם בבחינת מפרטים טכניים כלליים המצטרפים למפרטי הדרישות הספציפיות המוגדרים במסגרת המפרט על פרקיו השונים.
בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין אילו המפורטים ספציפית, תינתן עדיפות לדרישות המפורטות ספציפית לגבי הציוד המוצע ו/או הביצוע הנדרש בכתב הכמויות.
בכל מקרה של סתירה בין המפרטים הטכניים הכלליים לבין עצמם, תינתן עדיפות לתקנים המחמירים, אלא אם יאושר אחרת, בכתב, על ידי המזמין.
2. על הזוכה לפרט בהצעתו סתירות כלשהן בין הדרישות שהתגלו על ידו, כמו גם את הבדיקות אותן יש לבצע להוכחת עמידות מרכיבי הצעתו בדרישות.
3. על הזוכה לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למזמין ולבקש הוראה בכתב.
2 תקנים ישראליים
1. ת"י 250 - דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל.
2. ת"י 900
כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
3. ת"י 1173 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק.

2 מפרטי חיל הקשר
1. מפרט חי"ק מס' 1 – הלחמות, חיווט וכבילה.
2. מפרט חי"ק מס' 10 – אבטחת איכות.
2 מפרטים בין-לאומיים
1. IEC EN 50130-4

2. IEC 1000-4-2

3. IEC 1000-4-3

4. IEC 1000-4-4/5/6/11

5. EN 55022, Class b

6. IP-41

7. IP-42

8. IP-65

2 פרסומים אחרים
1. חוק החשמל משנת 1965 בהוצאת משרד הפתוח ועדכוניו.
2. מפרט כללי לעבודות חשמל – משהב"ט.
3. תקני בטיחות של משרדי העבודה, הפתוח והתקשורת.
4. תקנות בזק להתקנת צנרת פנים וחוץ.
5. מודגש שאין רשימה זו מלאה ועל הספק חלה החובה לספק אך ורק פריטים העומדים בתקנים הרלוונטיים ולהקים את המערכות אך ורק בהתאם לתקן הרלוונטי.

6. באחריות הזוכה לוודא כי כלל התקנת אמצעי האבטחה והביטחון במבנה כירורגי יעמדו בדרישות המפורטות של סוקר הביטוח של משרד.
2   מוצר "שווה ערך" 
בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והזוכה רשאי להציע מוצר שווה.

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לזוכה הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם - יהיה על הזוכה להגיש למזמין את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על-ידו לקבלת אישור.

המזמין רשאי לאשר או לדחות את הצעת הזוכה ואין מחובתו לנמק את החלטתו אולם החלטתו של המזמין תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הזוכה.

אישור או אי אישור לבקשת הספק לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הזוכה הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי המזמין ו/או יועצים מטעם המזמין. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי המזמין.

2 אבטחת מידע  
2 כללי
1. רשתות המזמין והמערכות המותקנות אצלו הן בעלות רגישות גבוהה, הן מבחינה תפעולית והן מבחינת המידע האגור בהן ועל כן קיום האמור בסעיף זה הינו תנאי מחייב לביצוע העבודה.

2. בהתאם לכך, חומרי העבודה, מסמכים, שרטוטים, חמרי הגלם, דוחות הביניים, סיכומים, תכתובת פנימית וכל מידע רלוונטי אחר הינם בעלי רגישות אבטחתית גדולה.

3. לפני ביצוע העבודה יעביר הזוכה לנציג המזמין על גבי טופס סטנדרטי את כל הפרטים האישיים של העובדים אשר יבצעו את העבודה, ובמידת הצורך יופנו עובדי הזוכה  לממונה הביטחון של המזמין לתחקיר ביטחוני. 

4. הזוכה מתחייב כי לא יעסיק במתן השירותים למשרד נותני שירותים מטעמו שהופנו לקצין הביטחון ולא הורשו בידי הקצין הביטחון לתת למזמין את השירותים, וכי לא יחשוף בפני אלה כל חומר הקשור לביצוע הסכם זה בטרם עמדו בתחקיר בטחוני והורשו בידי הקצין הביטחון לתת שירותים למשרד.

5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מנותני השירותים עקב סיבות ביטחוניות ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

6. עבור פעילויות מיוחדות, להן תקבע על ידי המזמין רמת סיווג גבוהה משמור,  יגיש כל אחד מנותני השירותים המיועדים לתת את השירותים בפעילות זו, טרם ביצוע העבודות, טפסים, שאלונים והצהרות לפי דרישת המזמין כשהם חתומים כנדרש, ויהיה נכון לעמוד בבדיקה ביטחונית לרמת ההכשר הנדרשת.
2 שמירה על המידע
1. כאמור, גישה למידע מסווג ביטחונית תהיה אך ורק לנותני שירותים בעלי הכשר בטחוני מתאים אשר ניתן/הוכר על ידי הגורם הממלכתי  המוסמך על פי חוק ושאושרו על ידי המזמין.

2. כל המידע הנוגע להתקשרות זו ייאסף ויאוחסן במערכות מאובטחות שהמזמין יאשר מראש. 

3. טיפול במסמכים מסווגים ביטחונית יבוצע אך ורק במתקנים, מחשבים ומצעי זיכרון בעלי הכשר בטחוני מתאים אשר ניתן/הוכר על ידי הגורם הממלכתי המוסמך על פי חוק ולאחר אישור המזמין. 

4. להלן עיקרי הדרישות לאבטחת מערכות הזוכה:

1. זיהוי משתמש ברמת שם משתמש וסיסמה.
2. מקלדות ועכברים במחשבים שולחנים, מחשבים זעירים, תחנות עבודה רזות, תחנות עבודה חזקות ו/או כל מחשב המסופקים לו רכיבים אלו.

3. מידור הרשאות ברמת מערכת ההפעלה המאפשר למשתמש המורשה בלבד גישה למידע.

4. אמצעי הגנה מפני קוד מפגע המתעדכן תדיר.

5. הגנת Firewall בין מחשב המשתמש לרשת האינטרנט.

6. אמצעי הצפנת מידע במחשבים ניידים (ראה דרישה מפורטת בפרק זה).

7. העברת מסמכים בסיווג של מעל בלמ"ס, עבודה עליהם ואחסנתם יבוצעו בהתאם להרשאות ולהנחיות פרטניות שעל הספק לקבל מהמזמין טרם הטיפול בהם.
5. הזוכה ומי מטעמו מתחייב בזה כי ישמור בסודיות מלאה ומוחלטת כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים או סודות מסחריים על אודות המזמין (להלן המידע) שיגיעו לידיעתו במישרין או בעקיפין או יופקו על ידו עקב מתן השירותים על פי המכרז.

6. הזוכה ומי מטעמו מתחייב שלא לגלות במישרין או בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט; הוא מתחייב לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה שבה יהיה אגור. כל חריגה מהוראה זו תתבצע אך ורק באישור מראש ובכתב של המזמין.

7. הזוכה יעביר למזמין, לפי בקשתו של האחרון, את פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. הזוכה מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך מתן השירותים מיד עם גמר מתן השירותים ולמסור למזמין יחד עם המקור את כל ההעתקים של  הדוחות והרישומים הסופיים שהופקו לשם מתן השירותים.

8. התחייבויות הזוכה על פי סעיף זה אינן מוגבלות בזמן, הן תנאי מחייב בתנאי מכרז זה והן מחייבות את עובדי הזוכה לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

9. הזוכה שייבחר לביצוע העבודה יחתום על טופס הצהרת סודיות של הזוכה וכל עובדיו שייקחו חלק בפרויקט יחתמו על טופס הצהרת סודיות של עובד, בנוסח לפי הנספח המצורף להסכם ההתקשרות.

10. בשעות העבודה יהיה המידע בהשגחתו של עובד הזוכה המוסמך לראותו או לעסוק בו. השגחה הינה פיקוח פיזי רצוף וישיר.

11. בשום מקרה לא יועבר כל מידע הקשור להתקשרות בתווך אשר המזמין לא אישר מראש. תעבורת הדואר במקרה ותידרש, תאושר בהתאם לסיווג המידע ותבוצע באמצעות הצפנת PGP או הצפנה שוות ערך. בכל מקרה סעיף זה לא יחול על מידע בסיווג שמור ומעלה אשר אין להעבירו בדוא"ל כלל.

12. כל המידע הנאסף, תוצרי הביניים והתוצרים הסופיים יגובו באופן סדיר על מנת למנוע את אובדנם. הגיבויים יישמרו במקום נפרד מהמקור תוך שמירה על רמת אבטחה שהוגדרה במקור עבור אותו חומר.

13. על כל מחשב נייד המחזיק חומר נשוא מכרז זה להיות מוגן על ידי מערכת הצפנת דיסק (Whole Disk Encryption), המאושרת על ידי המזמין/עורך המכרז.

14. הדפסה, אחסון ומשלוח של החומרים שבידי הזוכה יהיו על פי הנחיות המזמין.

2 מרכז שירות אצל הזוכה

1. הזוכה יפעיל בכל תקופת ההתקשרות מרכז שירות ייעודי למתן השירותים המבוקשים.

2. מרכז זה יתמחה במאפייני הפעילות השונים, בתהליכי העבודה, יכיר ויהיה בקשר שוטף עם נציג המזמין.
3. מרכז השירות של הזוכה יקלוט את הזמנות העבודה של נציג המזמין, ידווח קבלת הזמנה, יעקוב בכל זמן נתון אודות התנהלות ומימוש ההזמנה וידווח לנציג המזמין אודות כל בעיה/תקלה/אירוע חריג בנוגע לביצוע ההזמנה.

4. מרכז השירות יפעיל מערך בקרה ממוחשב בכל זמן נתון אודות כל פעילות מתוכננת ומבוצעת, ויספק מידע זמין ונגיש לנציג המזמין.

5. במרכז השירות יופעלו לפחות האמצעים הבאים:

1. מוקדן טלפוני אחד, אשר יאייש את המרכז בין השעות 08:00-17:00 בימים א'-ה'.
2. מרכזיית טלפון רב קווית, קו אינטרנט מהיר, תכנה לניהול הזמנות והתחשבנות, פקסימיליה, עמדות מחשב לקליטת הזמנות, מעקב, תיעוד קריאות שירות ומהלך סגירתן.
2  שיטת הזמנת השירותים על ידי המזמין
2 הזמנת עבודה לשלב א'

עם חתימת הסכם ההתקשרות, יוציא המזמין לזוכה הזמנת עבודה עבור ביצוע העבודות לשלב א' אשר תכלול את התכולה הבאה:
1. תכנון מפורט לכלל המערכת (כלל המתקנים ומוקד הבקרה).
2. אספקת והתקנת המערכת בחוות השרתים של המשרד, במוקד הבקרה בבית דגן ובלפחות מתקן פיילוט אחד.
2 הזמנות עבודה לשלב ב'
שלב ב' מבטא למעשה את פריסת המערכת בכל יתר המתקנים ומוקד הבקרה.

המזמין על פי שיקול דעתו יוציא הזמנות עבודה להתקנת המערכת במתקן/מתקנים, או מוקד/ים, אשר יש לצרפם למערכת ולבצע בהם את ההתקנות הנדרשות.
הזמנות העבודה תיחתם על ידי נציג המזמין ותהווה התחייבות רשמית לתשלום. ההזמנה תישלח אך ורק באמצעות פקס או דוא"ל, לא תתאפשר ביצוע הזמנה טלפונית. יובהר כי הזוכה אינו רשאי לבצע הזמנה אשר לא תיחתם על ידי נציג המזמין. 
2  אמנת שירות (SLA) 

2 פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הזוכה 
1. אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהזוכה במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

2. במקרה בו הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא יידרש לתשלום פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמין כמפורט בטבלה שבסעיף 2.23.2 להלן. את הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית. הקיזוז יישא חתימה של המזמין ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין.
3. המזמין רשאי – בלי לגרוע מזכויותיו לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה – להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר או בספק אחר. 
4. נציג המזמין רשאי בכל עת להעביר לזוכה את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות. התלונה תועבר באמצעות פנייה ישירה – בעל פה או בטלפון – למנהל הלקוח מטעמו של הזוכה. אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של נציג המזמין – יתועדו במסמך רשמי של המזמין: הליקוי, שעת ההתרחשות, הגורמים שאליהם נעשתה הפנייה והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו. העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המזמין ולמנהל הלקוח.
5. המזמין יודיע בכתב למנהל הלקוח כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו מסכום החיוב על פי הטבלה בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.. לספק תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך 7 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה. 
6. נציג המזמין רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים בטבלה בסעיף 2.10.2. 
2 הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות 
	תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי)
	שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות בש"ח לא כולל מע"מ

	פיגור בלוחות הזמנים של הפרויקט
	1,000 ₪ על כל שבוע של פיגור

	אי הגשת מסמכים בפורמט הנדרש במכרז ובלוחות הזמנים שנקבעו במכרז
	5,000 ₪ על כל מקרה

	העסקת עובדים שלא באישור נציג המזמין
	1,000 ₪ על כל מקרה

	אי מענה של הזוכה לפנייה של נציג המזמין בין אם לקבלת מידע ובין אם לאישור הזמנת עבודה
	500 ₪ בגין כל אי מענה

	אי זמינות של כל אחד מאנשי הצוות של הזוכה
	500 ₪ על כל מקרה

	אי עמידת הזוכה בדרישות השירות למערכת כגון החלפת ציוד תקול וכדומה
	5,000 ₪ על כל מקרה


2  הגורמים המעורבים במכרז
2 כללי

הגורמים המעורבים במהלך מימוש המכרז בתקופת ההתקשרות הינם כדלקמן:
1. נציג המזמין.
2. צוות הזוכה.
2 נציג המזמין
1. נציג המזמין יהיה איש הקשר היחיד המוסמך להיות בקשר עם הזוכה ונציגיו.
2. נציג המזמין רשאי לבקר במשרדי הזוכה, להפעיל פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים הניתנים ולהעביר את הערותיו לנציגיו המוסמכים של הזוכה. על הזוכה להעביר את תשובותיו לנציגי המשרד בתוך שבועיים, לכל המאוחר, ולבצע את השינויים הנדרשים תוך פרק הזמן, שייקבע על ידי נציג המשרד. וזאת לאחר תאום מראש מול נציג המזמין.
2 נציגי הזוכה
1. כלל עובדי הזוכה אשר יועסקו על ידו יהיו בעלי אזרחו ישראלית ויידרשו לאישור בטחוני מטעם קצין הביטחון של המשרד.

2. כל החלפה של: מנהל הפרויקט, המנהל הטכנולוגי ומנהל השירות תיעשה בתיאום ובאישור מראש ובכתב של נציג המזמין.
3. יובהר כי אנשי צוות אשר יחליפו אנשי צוות קיימים יידרשו לעמידה בכל תנאי המכרז.
2  מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה
1. הזוכה ימנה מטעמו מנהל לקוח, אשר הוצע בהצעתו ואושר על ידי המזמין.
2. מנהל הפרויקט יהיה אחראי לכלל הקשר עם נציג המזמין.
3. מנהל הפרויקט, יהיה אחראי מטעם הזוכה לניהול הקשר עם המזמין, למימוש התחייבויותיו כלפי המזמין על כל היבטיהן, התחשבנות שוטפת, והבטחת שביעות רצון של המזמין.
4. מנהל הפרויקט ינהל את צוות הזוכה על כלל בעלי התפקידים, יוודא עמידה בתכנית העבודה תוך קבלת דיווחי ביצוע בזמן אמת אודות התקדמות העבודות בשטח.
5. אחת לשבוע ייפגש מנהל הפרויקט עם נציג המזמין, להצגת סטטוס הפרויקט, אופן עמידה ביעדים ובלוחות הזמנים, אילוצים, בעיות, ונושאים כלליים הקשורים לפרויקט.
6. מנהל הפרויקט יקצה את כל הזמן הדרוש לביצוע כלל המשימות והמטלות הנדרשות ממנו במסגרת מכרז זה, ועל ידי המזמין בכל מהלך תקופת ההתקשרות.
7. מנהל הפרויקט, ישמש כבא כוחו של הזוכה לכל עניין בקשר עם אספקת השירותים, מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הזוכה ומאחריותו לפי ההסכם ההתקשרות. פניה של הזוכה למזמין, תיעשה באמצעות מנהל הפרויקט. פניה או הודעה של המזמין מנהל הפרויקט תיחשב כפניה או הודעה לזוכה.
8. מנהל הפרויקט יצויד על ידי הזוכה בכל אמצעי התקשורת והמחשוב הנדרשים כך שיתאפשר לו מתן השירות במלואו.
2  המנהל הטכנולוגי מטעמו של הזוכה
1. הזוכה ימנה מטעמו מנהל טכנולוגי, אשר הוצע בהצעתו ואושר על ידי המזמין.
2. המנהל הטכנולוגי יהיה אחראי על כלל ההיבטים הטכנולוגיים בפרויקט, לרבות: שלב התכנון, הקמת המערכת, פתרון תקלות ועוד.
3. המנהל הטכנולוגי יהיה הסמכות העליונה הטכנית מטעמו של הזוכה בפרויקט.
4.  יהיה אחראי לכלל הקשר עם נציג המזמין, ועם מנהל הטכנולוגיות של אגף מערכות מידע במשרד.
5. המנהל הטכנולוגי  יקצה את כל הזמן הדרוש לביצוע כלל המשימות והמטלות הנדרשות ממנו במסגרת מכרז זה, ועל ידי המזמין בכל מהלך תקופת ההתקשרות.
6. המנהל הטכנולוגי יצויד על ידי הזוכה בכל אמצעי התקשורת והמחשוב הנדרשים כך שיתאפשר לו מתן השירות במלואו.
2  מנהל מוקד השירות מטעמו של הזוכה
1. הזוכה ימנה מטעמו מנהל מוקד שירות אשר הוצע בהצעתו ואושר על ידי המזמין.
2. מנהל המוקד יהיה אחראי על תפעול מרכז השירות לרבות: קבלת קריאות שירות מהמזמין או מצוות הזוכה בפעילותו עבור המזמין, תמיכה שוטפת למשתמשי המערכת.
3. מנהל המוקד ירכז וידווח אודות מצב קריאות, זמני תגובה ויפעל על פי זמני הביצוע המפורטים בחלון השירות כמפורט במסמכי המכרז.
4. מנהל המוקד יקצה את כל הזמן הדרוש לביצוע כלל המשימות והמטלות הנדרשות ממנו במסגרת מכרז זה, ועל ידי המזמין בכל מהלך תקופת ההתקשרות.
5. מנהל המוקד יצויד על ידי הזוכה בכל אמצעי התקשורת והמחשוב הנדרשים כך שיתאפשר לו מתן השירות במלואו.
2  מתקינים וטכנאים מטעמו של הזוכה
1. הזוכה יפעיל בכל זמן נתון במהלך תקופת ההתקשרות לפחות:
2. 5 מתקינים ו- 5 טכנאים אשר יבצעו בפועל את העבודות הנדרשות במכרז.

3. הטכנאים יהיה בעלי הסמכה מטעמו של הזוכה או מיצרן המערכות למתן שירות ותמיכה.

4. המתקינים יהיו בעלי ניסיון קודם בביצוע התקנות נשוא המכרז.
2 קבלני משנה מטעמו של הזוכה
הזוכה אינו רשאי להפעיל מטעמו קבלני משנה לצורך מתן השירותים במכרז, אלא באישור מראש ובכתב של נציג המזמין.
בכל מקרה בו יפעיל הזוכה קבלני משנה, יהיה הזוכה אחראי לעבודתם והמזמין יראה בו כקבלן ראשי. 
2 עלות השירותים המבוקשים 
2 שיטת התמחור
1. תמחור השירותים המבוקשים במכרז יהיה על פי הצעת המציע עבור כתב הכמויות (ראה נספח הצעת המחיר מס 21).
2. עבור פריטים שלא כלולים בכתב הכמויות האמור, תינתן הנחה גורפת של לפחות 20%  ממחירי המחירונים הרשמיים של היצרנים השונים. המציע יצרף להצעתו מחירון רשמי חתום על ידי מורשה/י החתימה של היצרן או נציגו בארץ. 
2 אופן ההתחשבנות בין המזמין לזוכה
1. בכל סיום אבן דרך יעביר הזוכה "דוח ביצוע" המפרט את העבודות שבוצעו ועלותן על פי המחירים שהוצעו בהצעתו למכרז.
2. יובהר כי המצאת הדוח מהווה תנאי לתשלום.

3. עם אישור דוח הביצוע על ידי נציג המזמין, ימציא הזוכה לנציג המזמין חשבונית מס כחוק.
4. תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:
 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.
5. תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 7.17.2 המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר בכתובת:
 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
1. תאריך בסיס- מועד הגשת הצעות.

2. תאריך התחל הצמדה- 18 חודש מיום הגשת הצעות.

3. מדד- מחירים לצרכן.
3 תנאי הסף במכרז
3 כללי

1. רשאי להגיש הצעה למכרז תאגיד או יחיד, הפועל על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, והעומד בכל תנאי הסף הבאים ואשר צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת ההצעה המצורפת בקובץ נפרד למסמכי המכרז. 
2. הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שלהן, תהא על פי רשימת המסמכים והאישורים המפורטים בחוברת ההצעה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

3 מעמדו המשפטי של המציע
1. על המציע להיות במועד הגשת ההצעה: תאגיד או יחיד הרשום בישראל על פי דין, שאינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2015, ואם הוא חברה – הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.
2. אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 2'ב, לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 – רשאי המציע לצרף אישור כנדרש בחוק והצהרה המאשר זאת.
3 ערבות בגין הגשת ההצעה
ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 125,000 ₪ (במילים: מאה עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) לפקודת המשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים.
הערבות תהיה בתוקף למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז.
הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 (חתומה ע"י חב' הביטוח לא ע"י סוכן הביטוח). נוסח מחייב של הערבות – נספח 24.
3 קבלה אודות רכישת המכרז
המציע יצרף להצעתו קבלה על תשלום סך של 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. יודגש  כי קבלה זו אינה ניתנת להעברה.  

3 איתנות פיננסית

1. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים.
2. המציע אינו תחת אזהרת "עסק חי".
3 משרדי המציע
1. המציע פועל ממשרדי קבע (ולא בדירת מגורים).
2. במשרדים מופעל מוקד שירות בעל האמצעים הבאים:
1. מוקד ממוחשב לטיפול בלקוחות הפועל בימים א' עד ה' בשבוע בין השעות 08:00 עד 16:00.
2. במוקד מופעלת תוכנה לניהול לקוחות ושירות.
3. המוקד מאויש על ידי מוקדן אחד לפחות בימים ובשעות לעיל.
3. המציע יציג אישור בעלות המשרד או הסכם שכירות לפחות ל- 24 חודשים מיום הגשת ההצעה.
4. למשרד רישיון עסק תקף מהרשות המקומית בה הוא ממוקם, במידה ונדרש.
3 ניסיון וצוות המציע
3 אספקה והתקנה
1. המציע השלים ביצוע של לפחות 3 פרויקטים שכללו אספקה והתקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור, לשלושה לקוחות שונים במהלך 36 חודשים טרם הגשת ההצעה.
ההיקף הכספי של כל פרויקט עמד על 200 אלף ₪ + מע"מ לפחות.
כל פרויקט כלל לפחות את המרכיבים/המאפיינים הבאים:
1. התקנת 50 מצלמות (מהן 20 קבועות או ממונעות) בלפחות 10 אתרים שונים.
2. מערכת הקלטה דיגיטאלית ל-50 מצלמות וצפייה מנקודת בקרה אחת לפחות.
3. תוכנה לניהול וידאו לשליטת צפייה ושחזור מידע הכוללת לפחות 5 עמדות עבודה, המחוברות לרשת המחשבים אצל הלקוח.
4. תקשורת קווית מבוססת סיבים אופטיים ו/או רשת ייעודית.
5. מערכת אנליטיקה ו/או VMD ל-50 מצלמות לפחות.
2. החומרים, הציוד, התוכנה או פתרון אותם מציע המציע בהצעתו הותקנו בעבר באתרים אחרים ולמציע יש ניסיון של למעלה משנתיים במהלך השנים 2013 עד 2015, עם הציוד/התוכנה/הפתרון המוצע.
3. המציע מתחייב בהצעתו כי כל החומרים, הציוד וכל דבר אחר אשר יהיה עליו לספק לשם ביצוע עבודתו, נמצאים ברשותו או באפשרותו להשיגם
3 תחזוקה
ביום הגשת ההצעה, למציע הסכמי תחזוקה ושירות פעילים עבור מערכות טלוויזיה במעגל סגור, עם לפחות שני לקוחות שונים, בהיקף שנתי של לפחות 50 אלף ₪ + מע"מ עם כל לקוח, עד לפחות דצמבר 2016.
3 הצוות המוצע על ידי המציע 
המציע יציג בהצעתו צוות עובדים אשר ינהל ויבצע מטעמו את השירותים המבוקשים במכרז. אנשי הצוות המפורטים להלן, נדרשים להיות מועסקים כשכירים אצל המציע לפחות 12 חודשים טרם הגשת ההצעה. להלן תיאור התפקידים הנדרשים, כמות, ודרישות הסף מאנשי הצוות השונים:
	#
	איש המקצוע
	מספר מינימלי נדרש
	ניסיון במערכות טלוויזיה במעגל סגור לפחות בשנים 2011 עד 2015, עבור לפחות 3 לקוחות שונים
	השכלה (מינימלית)
	הערות 

	1
	מנהל פרויקטים
	1
	ניהול פרויקטים הכוללים תכנון והתקנה: ניהול ציוותי תכנון והתקנות, בניית תכניות עבודה, תקציב, פיקוח ובקרה.
	מהנדס או הנדסאי באחד מהתחומים הבאים: תעו"נ, מחשבים, תוכנה,  אלקטרוניקה, חשמל.
	נדרש להעסקה במהלך כל תקופת ההתקשרות

	2
	מנהל טכנולוגי
	1
	ביצוע בפועל של תכנון והתקנה, פיקוח טכני ופתרון תקלות במהלך ההתקנות ובתקופת התחזוקה.
	מהנדס או הנדסאי  באחד מהתחומים הבאים: מחשבים, תוכנה תוכנה, אלקטרוניקה, חשמל.

	

	3
	מנהל מוקד השירות
	1
	ניהול מוקד שירות המאויש בדרך קבע על ידי לפחות 2 מוקדנים, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.

	תיכונית.
	

	4
	מתקינים
	5
	התקנה פיזית של המערכות.
	הסמכה רשמית של המציע או יצרן המערכות.
	

	5
	טכנאים
	5
	טיפול פיזי בתקלות שירות.
	הסמכה רשמית של המציע או יצרן המערכות.
	


3 מענה המציע למפרט הטכני, תכנית העבודה ותפישת השירות
המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
1. תאור הזיווד והאינטגרציה המוצעת על מרכיביה השונים במערכת.
2. מענה מלא (התייחסות המציע לכל סעיף וסעיף) לפרק השירותים המבוקשים (פרק 2 במכרז), לרבות מפרטים טכניים של כל אחד מפרטי הציוד של המערכת המוצעת.
3. מסמך המפרט את אי ההתאמות (במידה וקיימות) בין הצעת המציע לדרישות המפרט המתואר במכרז (נספח ט').
4. סכמות (תרשימים) של המערכת ורכיביה המתארות את הפתרון המוצע ברמת החומרה והתוכנה.
5. מסמך בן לא יותר מ-3 עמודים, בו יפרט את תכנית העבודה על פיה הוא מתכוון לספק את השירותים המבוקשים ובנוסף את תפישת השירות אשר תנחה אותו במתן השירותים המבוקשים במכרז. במסמך יפורטו לפחות הנושאים הבאים:
1. אבני הדרך בפרויקט.
2. המבנה הארגוני של המציע לניהול וביצוע הפרויקט, כולל שיטות בקרה ודיווח.
3. סיכונים ואילוצים עיקריים.
4. תפישת השירות של הלקוח, מערך שירות הלקוחות, בדגש על שימור לקוחות ואיכות השירות.
3 נציג מורשה
המציע הינו נציג מורשה של יצרני המוצרים (תוכנה או חומרה) המרכיבים את המערכת המוצעת על ידו במכרז.
הרשאה זאת תהא למכירה, אספקה, התקנה, הטמעה ומתן שרותי תחזוקה ותמיכה, במדינת ישראל. 
הרשאה זאת  תהיה תקפה לפחות ל-24 חודשים מיום הגשת ההצעה.

3 הסמכה
למציע אישור ברמת ההסמכה הגבוהה ביותר לכל סוג מוצר (תוכנה או חומרה) מטעמו של כל יצרן של המוצרים המרכיבים את המערכת (דוגמאות לאישורים:  Tier 1, Gold).
4 מינהלה

4  כללי
4 טבלת ריכוז מועדים
	מועדי המכרז

	הפעילות
	התאריכים

	פרסום המכרז
	

	סיור ספקים
	

	מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים
	

	מועד מענה המשרד לשאלות ספקים
	

	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים  

בתיבת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית ראשון לציון
	עד השעה: 13:00

	מועד תוקף ערבות בגין הגשת הצעה (ערבות "מכרז")
	


4 מסמכי המכרז 
ניתן להוריד, ללא תשלום, את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של משרד החקלאות בכתובת: www.moag.gov.il תחת הכותרת "מכרזים" ( מכרז מספר 60-2015.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום על סך 350 ₪ (אשר לא יוחזרו) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכל סניף של בנק הדואר.

4 תיאום הצעות

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה, בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז, הן במהלכו, והן בזמן תקופת ההתקשרות בהליך של מענה לפניות פרטניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר באיסור לתאום הצעות לרבות:

1. כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו - למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע - בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה, וכיוצא באלו.
2. קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

4 שיתוף פעולה עם מציעים אחרים 

המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים (Joint Venture). 

4 שאלות ספקים אודות המכרז
4 נוהל העברת שאלות ספקים למשרד 

1. ספקים רשאים להגיש שאלות למשרד. השאלות יועברו למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:  tenders@moag.gov.il
2. באחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד.

3. מועד אחרון להגשת שאלות למכרז מפורט בטבלת ריכוז התאריכים.
4. השאלות יוגשו במבנה הבא (יש להגיש שאלות באמצעות תוכנת Word בלבד. לא תתקבלנה שאלות בפורמט PDF או כל תצורה אחרת):
	סידורי 
	הסעיף במכרז
	השאלה 

	
	
	


4  מענה המשרד לשאלות מציעים
1. תשובות המשרד לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של המשרד: www.moag.gov.il תחת הכותרת מכרזים ( מענה המשרד לשאלות מציעים - למכרז מספר 60-2015. 

2. תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות מופיע בטבלת ריכוז התאריכים. 

3. נוסח התשובות של המשרד הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

4. תשובות המשרד ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם הצעתם למכרז.

5. רק תשובות אשר נמסרו בכתב מחייבות את המשרד.
6. יכול ויתקיימו מספר סבבי תשובות של המשרד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
4 הצעת המציע 

4 כללי

1. הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.
2. המציע בהצעתו מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה מכל סוג שהוא אודות מצב האתרים והמתקנים בהם הוא אמור להתקין את המערכת. יובהר כי מצב המתקנים בכל אתר הוא AS IS. המציע רשאי לסייר באתרים הנדרשים לפני הגשת ההצעה בתיאום מראש עם נציג המזמין. 
3. בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 סעיף 20 (ה') (1), רשאים המציעים במכרז לעיין במסמכי ההליך המכרזי, וזאת תוך 30 ימים ממועד מסירת הודעת ועדת המכרזים אודות תוצאות המכרז. 
4. מציע בהצעתו, יציין אלו חלקים בהצעתו הם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.
5. יובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג בפני המציעים במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. המשרד רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור.
4 אופן הגשת ההצעה 
1. את ההצעה יש לארוז באריזה אטומה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה יירשם "הצעה למכרז מספר 60-2015".
2. לאריזה יוכנסו:
1.  2 (שני) קלסרים (קלסר "מקור" וקלסר "העתק", זהים לחלוטין, תוך ציון על הכריכה – "מקור", "העתק"). בכל קלסר יאוגד מענה המציע לכל פרקי המכרז. על כל קלסר יירשם: "מענה למכרז "60-2015".
הצעת המחיר למכרז תהיה במעטפה נפרדת אטומה, ותוכנס לאריזה. על מעטפת הצעת המחיר, יירשם: "הצעת מחיר למכרז 60-2015".
3. כל עמודי ההצעה ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע וחותמת התאגיד.

4. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית דרך המכבים ראשון לציון, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז המועדים. 
5. הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים, כמפורט בטבלת ריכוז המועדים, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
4 תוקף ההצעה

1. ההצעה תעמוד בתוקפה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שהוכרז כזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה בטיבה כזוכה במכרז.
4 דרישה למידע נוסף או הבהרות

1. ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
2. ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.
3. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת המשרד ואת תכליתו של מכרז זה.
4 הצעה מסויגת או מותנית
1. מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז, ובכלל זה ימנע מכל שינוי, הסתייגות או התניה על דרישות הסכם ההתקשרות ונספחיו. המשרד יפסול הצעה מסויגת או מותנית.
2. מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.
4 הוצאות השתתפות במכרז 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות המכרז. למציע לא תהיה דרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר מהמזמין בגין הוצאותיו כאמור.
4 אופן בחירת הזוכה 
4 כללי
1. מציע רשאי להגיש הצעה אחת במכרז.
2. הציון לכל הצעה יורכב משני מרכיבים: 
	המרכיב
	משקל בציון הכולל

	איכות
	40% 

	עלות
	60%


2.1. בשלב ראשון תיבחן עמידת ההצעות בדרישות הסף. מציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של המכרז, יעברו לשלב בחינת האיכות.  
2.2. עם סיום שלב הערכת האיכות, תיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים. 
2.3. לכל הצעה יחושב ציון משוקלל של איכות ועלות על פי המשקלות לעיל.
2.4. ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר בכל אשכול, תדורג במקום הראשון, וכך הלאה.
3. יובהר כי:
3.1. ההחלטה אודות הזוכים במכרז נתונה באופן בלעדי בידי וועדת המכרזים. 
3.2. במקרה בו ייוותר במכרז מציע כשיר אחד (אשר עמד בדרישות הסף במלואם), רשאית וועדת המכרזים:
3.2.1. לנהל עימו מו"מ אודות הצעת המחיר שלו ולבחור בו, או לא לבחור בו כזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2.2. לבחור בו כזוכה מבלי לנהל עימו מו"מ.
3.2.3. לבטל את ההליך המכרזי לאשכול זה.
4 שלב א' – עמידה בתנאי הסף 
1. בשלב ראשון תיבחנה ההצעות על פי עמידתן בתנאי הסף של המכרז.
2. המשרד רשאי לבקש מהמציעים השלמות או הבהרות להצעתם.
3. הצעות שלא תעמודנה בדרישות הסף – תיפסלנה.
4 שלב ב'- הערכת איכות ההצעה
	#
	מרכיב האיכות
	אופן הניקוד
	ניקוד מירבי

	1
	ניסיון המציע
	לכל לקוח נוסף העומד בתנאי הסף, לו סיפק המציע שירותים המפורטים בתנאי הסף (סעיף 3.7.3 במכרז), תוענקנה 2 נקודות.
	10

	2
	מנהל הפרויקט המוצע
	לכל לקוח נוסף העומד בתנאי הסף, לו סיפק מנהל הפרויקט המוצע שירותים המפורטים בתנאי הסף (סעיף 3.7.3 בדרישות הסף לעיל), תוענקנה 2 נקודות.
	10

	3
	המנהל הטכנולוגי מוצע
	לכל לקוח נוסף העומד בתנאי הסף, לו סיפק המנהל הטכנולוגי המוצע שירותים המפורטים בתנאי הסף (סעיף 3.7.3 בדרישות הסף לעיל), תוענקנה 2 נקודות.
	10

	4
	מענה המציע למכרז

(ראה סעיף 3.8 בתנאי הסף במכרז) 
	מידת התאמת מענה המציע לדרישות המכרז. כל פרמטר ינוקד כדלקמן:
1. תאור הזיווד והאינטגרציה המוצעת על מרכיביה השונים במערכת - עד 5 נקודות.
2. מענה מלא (התייחסות המציע לכל סעיף וסעיף) לפרק השירותים המבוקשים (פרק 2 במכרז), לרבות מפרטים טכניים של כל אחד מפרטי הציוד של המערכת המוצעת - עד 10 נקודות.
3. מסמך המפרט את אי ההתאמות (במידה וקיימות) בין הצעת המציע לדרישות המפרט המתואר במכרז בנספח ט' - עד 10 נקודות.
4. סכמות (תרשימים) של המערכת ורכיביה המתארות את הפתרון המוצע ברמת החומרה והתוכנה - עד 5 נקודות.
	30

	5
	תכנית העבודה המוצעת ותפישת השירות
(ראה סעיף 3.8 בתנאי הסף במכרז)
	מידת התאמת תכנית העבודה ותפישת השירות המוצעת על ידי המציע. כל פרמטר ינוקד כדלקמן:
1. אבני הדרך בפרויקט - עד 5 נקודות.
2. המבנה הארגוני של המציע לניהול וביצוע הפרויקט, כולל שיטות בקרה ודיווח - עד 5 נקודות.
3. סיכונים ואילוצים עיקריים - עד 5 נקודות.
4. תפישת השירות של הלקוח, מערך שירות הלקוחות, בדגש על שימור לקוחות ואיכות השירות- עד 20 נקודות.
	35

	6
	מערך איכות אצל המציע
	המציע הינו בעל תקן איכות 9001 ISO, לפחות.
	5

	
	
	סה"כ נקודות:
	100


4 שלב ג' - הערכת עלות ההצעה
המציע יציין את המחיר המבוקש על ידו על גבי נספח מס. 19 (הצעת המחיר) המופיע בחוברת ההצעה. בהצעה מפורט כתב הכמויות הנדרש במכרז, כאשר הציון עבור ההצעה יורכב מסכימת עלות כלל הפריטים לכדי סכום כולל אחד.
4 מסמכים ואישורים בגין הכרזת המציע כ"זוכה" 
המציע, במידה והוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים - יגיש את האישורים, והמסמכים הבאים על פי המפורט להלן תוך 7 ימים משליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד.
יובהר כי ועדת המכרזים רשאית לפסול את הכרזתו של המציע כזוכה, במידה ולא יעמוד בדרישות אלה. 

4 ערבות ביצוע 
1. הערבות על סך 250,000 ₪ תיכתב לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוסח המחייב כמפורט בנספח ב' להסכם ההתקשרות, למשך תקופת המכרז בתוספת 60 יום לאחר תום התקופה.
2. היה ויחליט המשרד לממש את האופציה המוקנית לו להאריך את תקופת ההתקשרות יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, עד ל- 60 יום לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת. במקרה של סירוב הזוכה להאריך את תקופת ההתקשרות או הערבות בהתאם, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין. 

3. מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין, המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות כולה או מקצתה, במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.
4. למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות משום ויתור מצד המשרד על מי מטענותיו ו/או דרישותיו ו/או תביעותיו מאת הזוכה. המשרד רשאי לנקוט בכל הדרכים החוקיות הנוספות העומדות לרשותו על מנת לקבל פיצוי מלא עבור הנזקים אשר נגרמו לו על ידי הזוכה, במידה וייגרמו כאלה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
5. הערבות תיחתם על ידי מורשה/י חתימה מטעמו של הבנק או מטעמה של חברת הביטוח וחותמת הבנק או חברת הביטוח.
4 הסכם התקשרות 
מציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים, יעביר תוך שבעה ממועד שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד הסכם התקשרות על כלל נספחיו, חתום על ידי מורשה/י החתימה מטעמו של המציע בתוספת חותמת התאגיד על כל עמוד בהסכם ההתקשרות, כולל במקום המיועד לכך בעמוד האחרון, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 20 בחוברת ההצעה.
4 אישור על עריכת ביטוחים

1. מציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים, יעביר תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד, אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם, אישור על עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המחייב בנספח ד' להסכם ההתקשרות.

2. אישור זה יצורף כנספח להסכם ההתקשרות.
4 זכויות המשרד 
4 בקשת הבהרה
המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.
4 ביטול הליכי המכרז
1. המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.
2. במקרה של ביטול, לא יהיה חייב המשרד לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.
3. ההחלטה אודות הזוכים ומספרם נתונה באופן בלעדי בידי וועדת המכרזים. 
4 תוקף ההצעה

1. ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז. 
2. אם מציע יחזור בו מהצעתו, לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא יתקן את ההפרה תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה על כך על ידי המשרד, יהא המשרד רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולהתקשר עם כל אדם שימצא לנכון וכן יהיה רשאי לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את כל הסכום הנקוב בערבות המכרז, או חלקו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים למשרד כלפי מציע כאמור, לפי כל דין.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן 180 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו תופסק ההתקשרות עם זוכה במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות בשל חזרתו מהצעתו, הפרתו את ההתקשרות עם המשרד או אי שביעות רצון של המשרד מתפקודו.
4 הפסקת ההתקשרות עם זוכה במכרז
4 עילות להפסקת ההתקשרות

המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או יותר מן המקרים הבאים:
1. אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לזוכה. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.
2. אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לזוכה. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.
3. אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מתן צו כאמור.
4. אם הפסיק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.
5. הסתלק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות.
6. חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המזמין מרמת השירותים אותם מספק הזוכה למזמין.
7. הזוכה חרג מהרשום באמנת השירות במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים מוסכמים, אשר על פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו.
4 העברת השירותים המבוקשים לזוכה אחר
1. המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לזוכה אחר (להלן – "חדש") אשר דורג במקום הבא לאחר הזוכה עם סיום ההליך המכרזי. 
2. הזוכה החדש יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא.
3. תמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו במכרז.
4 אי שלמות ההצעה
המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.
4 בעלות על המכרז ושימוש בו

מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
4 פיצול ההצעה

  המשרד רשאי:

1. לקבל חלקים מהשירותים המבוקשים.
2. לממש את קבלת השירותים המבוקשים בשלבים.
4 המחאת זכות או חובה 
הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת ממכרז זה ומהסכם שנחתם על פיו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המשרד מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד; ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי מכרז זה.
4 פיקוח ובקרה
המשרד/נציגי המזמין, או מי מטעמם (להלן –"הנציגים"), יבצעו, פעולות שוטפות של פיקוח ובקרה על תפקוד הזוכה ומי מטעמו, לרבות קבלני המשנה ומי מטעמם, לעניין אספקת השירותים. ביצוע כזה ייערך באופן רציף החל מיום חתימת ההסכם, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנציגים ויכול שבעקבותיו יידרש הזוכה להעביר מידע כתוב או בעל פה, נתונים ותשובות בנושאים עליהם התבצעו הפיקוח והבקרה. נתונים אלו יועברו לנציגים על פי דרישתם. 

4 תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות / ההזמנה על ידי חשב המשרד. כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים כפי שימצא המשרד לנכון (להלן " תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 60 חודשים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.
	נספח ח': רשימת משחטות ובתי מטבחיים מפוקחים על ידי השו"ט

	
	
	
	
	
	

	מספר
	שם המתקן
	מספר הפיקוח
	כתובת
	גודל
	איזור

	1
	עוף טוב (שאן) בע"מ
	8
	מפעלי איזוריים בית שאן
	גדול
	צפון

	2
	עוף הנגב (קורניש חן)
	20
	ת.ד. 106 אופקים 80300
	גדול
	דרום

	3
	מעוף מעיין יסכה
	3
	א.ת. באר טוביה 83100
	גדול
	דרום

	4
	קורניש חן (1987) בע"מ - הוד חפר
	18
	איזור התעשיה עמק חפר
	גדול
	מרכז

	5
	עוף הגליל אגש"ח בע"מ
	9
	איזור תעשיה דרומית ק.שמונה
	גדול
	צפון

	6
	מילועוף אינטגרציה פטם
	5
	ד.נ. אושרת 25201
	גדול
	צפון

	7
	זוגלובק משחטה
	19
	ת.ד. 70, נהריה 22100
	גדול
	צפון

	8
	עוף עוז שיווק
	35
	א.ת. שגב שלום ת.ד. 865
	גדול
	דרום

	9
	עוף הבירה
	1015
	רח' האוגדה 34 מישור אדומים 90610
	בינוני
	ירושלים

	10
	עוף הארץ
	1
	כפר מנחם
	קטן
	דרום

	11
	עוף עוז שיווק (שער הנגב)
	2
	ת.ד. 1048 שדרות 80100 שער הנגב
	גדול
	דרום

	12
	טל הל יסכה בע"מ
	1026
	המשך הגולן 1 אור יהודה ת.ד. 360
	גדול
	מרכז

	13
	גלאט עוף
	1029
	מפעלות 2, א.ת. עטרות
	גדול
	ירושלים

	14
	עוף והודו ברקת
	1040
	המחקר 7 א.ת. צפונית לוד 71520
	גדול
	מרכז

	15
	עופות אחים זטמה נצרת בע"מ
	1034
	כביש נצרת שפרעם תד 50542 מיקוד 16163
	בינוני
	צפון

	16
	משחטת עוף צח
	1050
	ת.ד 369 כפר עראבה מיקוד 30812
	בינוני
	צפון

	17
	עוף ירושלים
	1039
	רח' מפעלות 11 ירושלים
	גדול
	ירושלים

	18
	מקור העוף
	1046
	איזור תעשיה רהט
	בינוני
	דרום

	19
	עוף המוביל 2013 בעיימ
	1053
	אזור תעשיה טמרה
	בינוני
	צפון

	20
	סופר עוף אשדוד עוף אביר
	1020
	רח היוצר 6 אשדוד
	קטן
	דרום

	21
	עוף טרי ובריא
	1052
	א. תעשיה דרומי צפת
	בינוני
	צפון

	22
	משחטה יפה עוף
	1033
	העוצמה 19 טירת הכרמל
	בינוני
	צפון

	23
	הדס הסכה
	36
	האומן 18 א.ת. אשקלון
	קטן
	דרום

	24
	ברכת העוף תעשיות בע"מ
	1027
	ת.ד. 2041 כפר חב''ד
	קטן
	מרכז

	25
	משחטת פנדי עוף בע"מ
	1056
	כפר כנא
	קטן
	צפון

	26
	עוף ראפע בע"מ
	1061
	כפר מגאר
	קטן
	צפון

	27
	עוף בראשית
	1060
	א.ת. עילוט
	קטן
	צפון

	28
	עוף ריינה 2012 בע"מ
	1051
	כפר ריינה
	קטן
	צפון

	29
	מסלק אל-קודס
	1037
	איזור תעשיה עטרות ירושלים
	קטן
	ירושלים

	30
	שיקביץ
	1048
	ת.ד. 143 כפר חב''ד
	קטן
	מרכז

	31
	עוף הצפון
	1055
	כפר מזרע (22807) ד.נ. גליל מערבי
	קטן
	צפון

	32
	ג.מ. דלישס בע"מ
	1057
	תוצרת 19 עטרות ירושלים
	קטן
	ירושלים

	33
	שיווק אחים נעמה בע"מ
	1058
	איזור תעשיה טמרה
	קטן
	צפון

	34
	עוף והודו הצפון
	1062
	שפרעם
	קטן
	צפון

	35
	עוף גנאמה בע"מ
	1063
	איזור תעשיה סכנין
	קטן
	צפון

	36
	משחטת עופות אום אל פחם
	1064
	שכונת אל מלסאא אום אל פחם 30010
	קטן
	צפון

	37
	בית מטבחיים אום אל פחם
	67
	שכונה אל עיון 30010
	קטן
	צפון

	38
	בית מטבחיים תנובה בקר
	88
	א.ת. המפעלים האזוריים 10850
	גדול
	צפון

	39
	בית מטבחיים הצפון ירכא
	90
	מיקוד 24967, ת.ד. 769 ירכא
	קטן
	צפון

	מספר
	שם המתקן
	מספר הפיקוח
	כתובת
	גודל
	איזור

	40
	בית מטבחיים דבאח
	79
	מיקוד 20188 ת.ד. 1148
	גדול
	צפון

	41
	בית מטבחיים רהט
	80
	א.ת.רהט, מגרש 140
	קטן
	דרום

	42
	בית מטבחיים באר שבע
	62
	רח. שלושית המיצהים 1
	קטן
	דרום

	43
	בית מטבחיים חיפה
	65
	ר. אופיר 1, חוף שמן, ת.ד. 3385
	בינוני
	צפון

	44
	בית מטבחיים טירה
	55
	ת.ד. 1030, מיקוד 44915, טירה
	בינוני
	צפון

	45
	בית מטבחיים נצרת
	68
	רח. המוסכים, נצרת
	קטן
	צפון

	46
	בית מטבחיים מגדל שמס
	75
	ת.ד. 541, מדגל שמס
	קטן
	צפון

	47
	בית מטבחיים שפרעם
	78
	שפרעם
	קטן
	צפון

	48
	בית נחירה להב
	52
	קיבוץ להב
	קטן
	דרום

	49
	בית נחירה מעיליה לבנה
	53
	מעיליה הלבנה
	גדול
	צפון


נספח ט' – מפרטים טכניים של המערכת המבוקשת
1. מערכת טמ"ס
1.1. כללי
דרישת המערכת  הינה למערכת צפייה, הקלטה, ושחזור למספר מצלמות וידיאו ע"ג רשת IP.
1.1.1. המערכת תאפשר צפייה במצלמות המותקנות באתר בזמן אמת.
1.1.2. המערכת תאפשר שחזור קטעי וידיאו המוקלטים מן המצלמות.
1.1.3. המערכת תאפשר צפייה באמצעות מסכי מגע ניידים/         Smartphones.
1.1.4. המצלמות תהיינה כדוגמת חברות Axis , Arecont , Mobotix , Panasonic , ,Sony ,BOSCH , GE , Pelco  Hikvision  .
1.1.5. מערכת ההקלטה תהיה כדוגמת חברות Nice , Milestone , Genetec , Hikvision , Mobotix , BOSCH , Lenel  .
1.2. מרכיבי המערכת:
1.2.1. אפליקציית שליטה ובקרה על מערכת הטמ"ס + מטריצה וירטואלית.
1.2.2. מצלמות CCD צבעוניות אנלוגיות ( יכולת התממשקות ).
1.2.3. מצלמות PTZ

1.2.4. מצלמות רשת IP

1.2.5.  מצלמות טמ"ס IP HD צבעונית 1.3 + 2.0  megapixel להתקנה פנימית וחיצונית בעלי רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה ולזיהוי תנועה VMD ומערך ANALITICS.
1.2.6.  מתגי רשת POE  
1.2.7. מערכת ושרתים להקלטה דיגיטאלית / NVR  ו NVMS.
1.2.8. חיווט הפעלה והתקנת כלל המערכת.
1.2.9. תוכנת וידיאו לצפייה מרוחקת דרך רשת מקומית / רשת עצמאית .
1.3. אפיון ודרישות המערכת:
1.3.1. המערכת תשתמש בטכנולוגיית הקלטה דיגיטאלית, המאפשרת אגירת וידאו לפרקי זמן ארוכים המבוססת על טכנולוגית NVR.60 TB storage   ( במקרה וה-Storage יסופק ע"י משרד האחריות לביצוע האינטגרציה לתוכנה לניהול המצלמות הינה של הזוכה).
1.3.2. תוכנת ה-NVR תתמוך בישום מטריצה וירטואלית לעד 20 מסכים כולל בניית פקודות מיקרו כתוצאה מאירועים או פעולות שיתרחשו באתרים השונים.
1.3.3. תוכנת ה-NVR  תאפשר חלוקת אזורי המסכים לפי דרישות התפעוליות של הפרויקט כדוגמת : לחצנים לפריסטים או הקפצת מסכי משנה , מסך התראות ע"פ צבעים, חלוקות לפי נושאים (PAGES) , מודול מפות מתקדם בעל אפשרות הכנסת קבצים בפורמטים מקובלים: GIF, JPG  וכו.
1.3.4. המערכת תהייה קלה להפעלה ותתבסס על ממשקי משתמש פשוטים.
1.3.5. מערכת הקלטה דיגיטאלית המאפשרת צפייה בוידיאו דרך תוכנת המחשב ובצפייה ישירה אל מערכת מוניטורים במוקד השליטה.
1.3.6. ניתוב הצפייה למוניטורים תתבצע באמצעות מטריצה ייעודית לנושא אשר ייושם בחומרה באמצעות KB ייעודי או בתוכנה על גבי מערכת המחשב.
1.3.7. כל רכיבי המערכת יהיו מחוברים באמצעות רשת המחשבים עצמאית. רשת זו לא תחובר לרשת המחשבים של משרד החקלאות , ותהיה מנותקת ממנה , גישה ממחשב ברשת המשרד תעשה בגלישה חיצונית , ולא בגלישה בתוך הרשת, זאת משיקולי  אבטחת מידע, והפרדת רשתות מגורמים חיצוניים.
1.3.8. הצפייה בווידיאו חי על גבי הרשת המקומית תהיה לרזולוציה מינימאלית של 25 FPS כולל יכולת הורדת קצב המסגרות בהתאם לרוחב הסרט של הקו והעומס הכולל של המערכת, המערכת תאפשר הורדת קצב המסגרות בצורה עצמאית או אוטומטית בהתאם  למהירות הקו.
1.3.9. המערכת תאפשר פעולה מרובעת, קרי אפשרות לבצע את כל הפעולות הבאות סימולטאנית:
1.3.9.1. צפייה בווידאו חי.
1.3.9.2. הקלטת וידאו.
1.3.9.3. אחזור וידאו מוקלט.
1.3.10. אות הווידאו יהיה קביל לשימוש בבית משפט. 
1.3.11. אחסון וידאו מוקלט לפרקי זמן כפי שהוגדר על גבי מדיה דיגיטלית, או פתרון אחסון אחר אשר יסופק ע"י משרד. במערכת תהייה קיימת פונקציית אימות וידאו, שתאפשר בדיקה ממוחשבת של אות הווידאו המוקלט, המבטיחה כי אות הווידאו לא שונה מרגע הקלטתו. 
1.3.12. המערכת תכלול כלי עיבוד תמונה שיאפשרו למשתמש לעבד ולשפר איכותן של תמונות וידאו מוקפאות על המסך. תמונות הווידאו המוקפאות תהיינה הקפאה של אות הווידאו המוקלט. עיבוד התמונה המוקפאת לא ישנה בשום צורה את הווידאו המוקלט. סרגלי הכלים יכללו כלי זום, שינוי בהירות, קונטרסט וצבע ובנוסף פילטרים שונים לעיבוד התמונה. המערכת תאפשר הוספת חותמת זמן/תאריך על התמונה או הוספת טקסט חופשי. 
1.3.13. הרכב המערכת תבנה באמצעות שרת מרכזי ומרכז אחסון, שירכזו את פעילותן של יחידות ההקלטה השונות. כל רכיבי המערכת יחוברו באמצעות רשת מחשבים (Ethernet), כך שלכל יחידה במערכת תוקצה כתובת IP משלה. אות הווידאו יעבור המרה מאות אנלוגי לדיגיטלי בכל אחת מיחידות ההקלטה השונות, יוקלט על הכוננים הקשיחים המקומיים ביחידת ההקלטה וישודר על הרשת. הווידאו המוקלט יהיה זמין לאחר מכן לאגירה לפרק זמן כפי שהוגדר במערכת האחסון המרכזית על גבי דיסקים, או כל יחידת אחסון אחרת. כל רכיבי המערכת יוכלו להיות מותקנים ללא חיבור פיזי ביניהם, כל עוד קיים ביניהם חיבור רשת.    
1.3.14. יכולות המערכת תאפשר אופציות צפייה ואחזור שונות. באות וידאו חי. מכל מצלמה ניתן יהיה לצפות בכל אחת מתחנות העבודה בה מותקנת תוכנת הצפייה, עפ"י רמת הרשאתו של המשתמש. משמעות התכונה היא שלא תהייה כל מגבלה על נגישותה של תחנה לאות הווידאו המגיע ממצלמה, כולל מצלמה בה צופים משתמשים אחרים באותה העת. למערכת לא תהיינה כל מגבלות לכמות הצופים במצלמה בודדת.
1.3.15. המערכת תאפשר לכל משתמש גישה ישירה לאותות הווידאו המוקלטים (בין אם על הדיסקים הקשיחים ובין אם המערכת האחסון המרכזית), בהתאם לרמת הרשאתו של המשתמש. משמעות התכונה היא שלא תהייה כל מגבלה על נגישותה של תחנה לאות הווידאו מוקלט, כולל הקלטה בה צופים משתמשים אחרים באותה העת.  
1.3.16. המערכת תאפשר שליחת צילומים בהתראות כקבציי EMAIL לגורמים שונים עלפי  דרישת המזמין. 
1.3.17. המערכת תבצע SNAP SHOT של כל המעברים. ותשמור אותם בקבצים כולל קישור למערכת בקרת הכניסה.
1.3.18. בסיס מידע מרכזי, המערכת תאחסן את כל פרטי המידע הדרושים לפעולתה בבסיס נתונים אחד מרכזי, שיאפשר נגישות למידע מכל תחנת עבודה ברשת בהתאם להרשאה.
1.3.19. המערכת תאפשר התממשקות למערכות האחסון של המשרד ויכולת גיבוי נתונים כפול. חיבור הממשק יחייב תיאום מראש של המערכות במשרד.
1.3.20. הזוכה יציע פתרון לנושא הטמ"ס שמאפשר המשך עבודה רציפה מקרה של תקלה בשרת המרכזי לרבות אפשרות מעבר לשרת וירטואלי  ( ללא השבתה ).
1.3.21. הדגשה בנושא מתגים - ע"פ דרישת המשרד לאחידות טכנולוגית של רשת התקשורת לרכוש מסוג 5500A 24G POE + EL – מק"ט JG240A . מנגנון רכש המתגים יהיה באמצעות חשכ"ל ודרך חברת הראל ע"פ מחירי חשכ"ל  ( מצורף מסמך הפנייה  - ראה נספח ד'3). הנושא מאושר ומתואם מול חשכ"ל. אספקת המתג תתבצע על ידי הזוכה אלא אם המזמין החליט להזמינם עבורו. בכל מקרה גם במידה והמזמין יספק את המתגים, הזוכה יהיה אחראי לכל המערכת מקצה לקצה כולל שילוב המתגים ואו הציוד שסופק על ידי המזמין.
1.3.22. להלן פירוט תכונות מערכות האחסון במידה ומערכת זו  תירכש ע"י משרד הזוכה יחויב לבצע התממשקות ואינטגרציה מלאה אליה. במשרד קיימת מערכת NETAPP והמציע יספק מערכת דומה בהתאם למכרז חשכ"ל התקף.
1.3.23.     פתרון האחסון המוצע יהיה בתצורת SAN, כאשר הקישור בין השרתים למערכת האחסון יהיה בתשתיות fiber channel באמצעות מתג Fiber channel ייעודי.
1.3.23.1.      כל אחת מרכיבי מערכת האחסון תהיה בתצורה כפולה, ללא single point of failure, כלומר המערכת לא תושבת כתוצאה מתקלה ברכיב בודד. זאת, לרבות  לכל הפחות שתי יחידות בלתי-תלויות של זיכרון מטמון.
1.3.23.2.      על מערכת האחסון לתמוך בממשקי SAN במהירות קישור של 2Gb/s, 4Gb/s, 8Gb/s תוך זיהוי אוטומטי של המהירות הנתמכת.
1.3.23.3.  המערכת תתמוך במתן שירותי NAS על גבי קישורי Ethernet.
1.3.23.4.    על מערכת האחסון לתמוך בממשקי Ethernet במהירות קישור של 1Gb/s, 10Gb/s.
1.3.23.5.     על מערכת האחסון לתמוך במס' סוגי דיסקים בו-זמנית באותה מערכת אחסון.
1.3.23.6.  מערכות האחסון יכללו גיבוי סוללה שיבטיח כי בכל מקרה לא ייגרם אבדן מידע כתוצאה מכשל חומרתי או הפסקת חשמל. 
   

1.3.23.7.       המערכת תאפשר ביצוע הפעולות הבאות עבור כל סוג של דיסק לוגי:
o        יצירת  לפחות 32 העתקים מקומיים  מלאים (Clone) 
o        יצירת לפחות 128 העתקי Snapshot מקומיים. ניתן יהיה לבצע mount לעותק snapshot ולהמשיך לעדכן אותו, ככל שיידרש (לדוגמא בעת צורך חזרה לאחור משדרוג).
o        יצירת העתק מרוחק מלא (רפליקציה) בין מערכות האחסון, סינכרונית ואסינכרונית.
o        יצירת Consistency Group ליצירת עותקים קונסיסטנטיים של מס' דיסקים לוגיים  בעת יצירת כל אחד מסוגי העותקים (Snapshot/Clone/מרוחק).
1.3.23.8.  המערכת תתמוך בשדרוג תוכנה או Microcode ללא הפסקת שירות .
1.3.23.9.   המערכת האחסון תתמוך בתוספת או החלפה של דיסקים ובקרים  ללא הפסקת שירות.
1.3.23.10.   מערכת האחסון תתמוך בביצוע auto tiering, בין דיסקים במהירויות שונות.
1.3.23.11. המערכת תתמוך ביכולות Data reduction (כגון Dedup, דחיסת נתונים, צמצום אפסים) על הזוכה לפרט במענה את היכולות הנתמכות.
1.3.23.12.  מערכת האחסון תתמוך בחלוקה פנימית של המערכת (Partitioning).
1.3.23.13. מערכת האחסון תאפשר תיעוד (Auditing) של כל פעולות הניהול והפעולות במערכת.
1.3.23.14. המערכת תכלול את כל מרכיבי הרישוי והחומרה הנדרשים על מנת לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ללא תמורה נוספת.
2. מצלמות
2.1. המצלמות שיופעלו בפרויקט יהיו מסוג  מצלמות IP  צבע קבועות הכוללות אפשרות שינוי ל-ש/ל בשעות החשיכה. כל המצלמות תהינה מצלמות דיגיטאליות CCD "1/3 בעלות רזולוציה גבוהה ומיועדות להתקנה פנימית/ חיצונית. ניתן יהיה להתקין מצלמות "1/2 העונות לדרישות המפרט הטכני. 
2.2. הזוכה יוודא התקנת נ"ק רשת מסוג שקע תקשורת RJ45  עבור מיקום המצלמות כפי שיקבע ע"י המזמין. פריסת התשתית תבוצע ע"י הזוכה לרבות ביצוע החיבור התשתיתי לנקודה וחיבור המגשרים.
2.3. כלל המצלמות יחוברו למתגים מקומיים החל מההתקנה הראשונית כאשר כלל הנקודות "יחוממו" מראש.
2.4. כלל המצלמות אשר יותקנו יהיו POE.
2.5. לפני התקנת כל מצלמה תבוצע בדיקה לכיסוי שטח הצפייה וקביעת סוג העדשה - בנפרד לכל מצלמה ומצלמה שמתוכננת להתקנה. ניסיונות אלה יעשו עם מצלמה ומסך ניידים אשר יסופקו על ידי הזוכה  במיוחד למטרה זו.

2.6. התמונה שתתקבל מכל מצלמה חייבת להבטיח זיהוי ברור וחד משמעי בנפח הצפייה של כל מצלמה .

2.7. בשעות הערב והלילה תופעלנה המצלמות בתאורה הקיימת במקום (כ- LUX 0.03). 

2.8. על מנת למנוע ספק מודגש כי האחריות הכוללת על טיב התמונה חלה על הזוכה ועליו להבטיח אספקה והתקנה הטובה ביותר של המצלמה והעדשה אשר תופעל בתאורה הקיימת פנים/ חוץ ובהתקנה מול/ נגד, השמש/ התאורה ובמקום שיקבע על ידי המזמין כל זאת במטרה להבטיח זיהוי ברור וחד משמעי ולשביעות רצונו של המזמין.
2.9. המצלמות שיסופקו ע"י הזוכה יענו למפרט טכני להלן ובהתאם להנחיות היסוד ולמיקום ההתקנה .
2.10. מצלמת IP  DOM,DAY\NIGHT,POE, ,WDR  ובעלת רזולוציה 2MP
	· סוג אלמנט
	· CCD “1/3 CMOS

	· מספר פיקסלים
	· 2MP 

	· רזולוציה 
	· 1920X1080 30FPS

	· רגישות
	· צבע 0.005 lux ש\ל 0.0013 lux  - F1.2

	· DAYNAMIC RANGE
	· 120DB

	· יום\לילה
	· YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER

	· מהירות תריס 
	· On, Off מ- 1/60 עד 1/77,000 שניות

	· קיזוז תאורה אחורית
	· 2000-10000K

	· יציאות
	· 1 RJ45 10M / 100M ethernet interface and 1 RS-485 interface

	· דחיסה
	· H264  או MJPEG

	· יחס אות לרעש
	· >50db

	· אודיו
	· כניסה \ יציאה ומיקרופון מובנה

	· UNICAST
	· 20 משתמשים בו זמנית 

	· מתח הפעלה
	· POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3

	· טמפרטורת עבודה
	· 0 עד 50 מעלות צלסיוס

	· לחות יחסית
	· 20%-80%

	· יציאה לצמצם אוטומטי
	· אות וידאו או מתח DC

	· WEB VIEWING
	· YES

	· LENES V.F M.P
	· 2.8-15 מ"מ

	· SUPPORTED PROTOCOLS
	· UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP,

	· זיכרון - RAM
	· 512MB 


מודגש – לא תאושר מצלמה WDR-D
2.11. מצלמה מפוקדת IP ,  HD,POE, DOMEלתנאי יום לילה,  זום *30 ,2MP 
	· סוג אלמנט
	· DSP 1/3" CCD

	· מספר פיקסלים
	· M2, OPTICAL30 X

	· רזולוציה 
	· X1080 30FPS1920

	· רגישות לתאורה
	· 0.07 Lux ביחס פתיחה 1:1.6 לצבע, 

· 0.002 Lux ביחס פתיחה 1:1.6 לש/ל

	· White Balance
	· אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית

	· מיתוג צבע – שחור / לבן
	· ידני / אוטומטי או על ידי פיקוד מרחוק

	· יום\לילה
	· YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER

	· מהירות תריס
	· מופסקת / מופעלת מ – 1/1.5 עד 1/30,000 שניות

	· קיזוז אור אחורי
	· אוטומטי, רגיל 

	· יציאה
	· אות וידאו 1vp-p, בעקבת 75 אוהם

	· הגבר - AGC
	· מופעל / מופסק באמצעות מתג ידני

	· יחס אות לרעש
	· > 50db 

	· PRESET
	· 255

	· TOURS
	· 16

	· PRIVACY ZONES
	· 8

	· DAYNAMIC RANGE
	· 60DB

	· PAN \TILT
	· 360 מעלות צידוד 90-0 מעלות הנמכה , 400 מעלות לשנייה לצידוד, 160 מעלות לשנייה בהגבהה

	· WEBVIEWING
	· YES

	· LENES
	· 4.2-125 VF MP

	· SUPPORTED PROTOCOLS
	· UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP

	· זיכרון - RAM
	· 2GB

	· LOCAL STORAG
	· MICRO SD

	· סנכרון
	· POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3

	·  עד מתח הפעלה
	· 18-30VAC 

	· טמפרטורת עבודה
	· מינוס 10 עד 50 מעלות צלסיוס

	· לחות יחסית
	· 80%-20%

	· צמצם
	· אוטומטי עם עדיפות לשליטה ידנית


2.12. מצלמת IP  DOM,DAY\NIGHT,POE, ,WDR  ובעלת רזולוציה 2MP
	· סוג אלמנט
	· CCD “1/3 CMOS

	· מספר פיקסלים
	· 2MP 

	· רזולוציה 
	· 19201080X 30FPS

	· רגישות
	· צבע 0.005 lux ש\ל 0.0013 lux  - F1.2

	· DAYNAMIC RANGE
	· 120DB

	· יום\לילה
	· YES  + MECHANICAL IR CUT FILTER

	· מהירות תריס 
	· On, Off מ- 1/60 עד 1/77,000 שניות

	· קיזוז תאורה אחורית
	· 2000-10000K

	· יציאות
	·  + 2 STREAM SIMUULTANEOUSיציאה BNC

	· דחיסה
	· H264  או MJPEG

	· יחס אות לרעש
	· >50db

	· אודיו
	· כניסה \ יציאה ומיקרופון מובנה

	· UNICAST
	· 20 משתמשים בו זמנית 

	· מתח הפעלה
	· POE, AF CLASS 2 , IEEE 802.3

	· טמפרטורת עבודה
	· 0 עד 50 מעלות צלסיוס

	· לחות יחסית
	· 20%-80%

	· יציאה לצמצם אוטומטי
	· אות וידאו או מתח DC

	· WEB VIEWING
	· YES

	· LENES V.F M.P
	· 2.8-15 מ"מ

	· SUPPORTED PROTOCOLS
	· UDP\IP,UPNP,DNS,DHCP,RTP,RTSP,NTP,IPV4,S,NMP,V2C/V3,QOS,HTTP,HTTPS,LDAP,SSH,SSL,SMTP,FTP,802.1, TCP\IP,

	· זיכרון - RAM
	· 512MB 


מודגש – לא תאושר מצלמה WDR-D
2.12.1.  המזמין שומר לעצמו אפשרות החלפת חלק ( עד 30 מצלמות ) ממצלמות הפנים למצלמות 360 מעלות כדוגמת WV-SW458 / WV-SW458M של Panasonic ,  או שו"ע מאושר.
2.12.2. על הזוכה להיערך להתקנת מצלמות החוץ על גבי עמודי תאורה ובתוואים משותפים מערכות אחרות לרבות השלמת תשתיות במידה ויידרש.
2.12.3. גוון הזרוע למצלמות החיצוניות וה-DOME יקבע ע"י המפקח ויוצג לאישור, התקנת הזרועות תבוצע ע"ג פסי האלומיניום בקיר המסך ותכלול את כל האביזרים והמתאמים.
2.12.4. יחידת זווד מסוג Outdoor להתקנה חיצונית ופנימית באזורים החשופים למים (מצלמות הכוללות זיווד כחלק אינטגראלי מהמצלמה יידרשו לעמוד בכל דרישות המפרט). 
2.12.5. יחידת זווד מסוג Dome להתקנת Indoor ובגודל אשר לא יעלה על "8.

2.12.6. בתוך הזיווד יותקנו המצלמות והעדשות לסוגיהם השונים.

2.12.7. זיווד למצלמות להתקנה Outdoor שיסופק ע"י הזוכה  יענה למפרט טכני כמפורט להלן:

2.12.8. עשוי אלומיניום/ פוליאתילן בעובי מתאים אשר ישמור על המצלמה והעדשה כנגד שבירה , חבטות ניסיון שינוי כיוון התזת מים וכו' . 

2.12.9. מותאם לגודל המצלמה ולעדשה (קבועה, ממונעת). יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזווד.

2.12.10. מחמם ומאורר מבוקרים ע"י תרמוסטט.
2.12.11. ניקוי עדשה אוטומטי – גשם/לכלוך.
2.12.12. Vandal proof.
2.12.13. כיסוי להגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של הזווד.
2.12.14. יעמוד בתקן IP 65 לפחות או NEMA 3 R. 

2.12.15. הכיסוי ימנע שריטות  ובגודל שיבטיח שדה ראייה בהתאם לנדרש.

2.12.16. כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר. חיבור הכבלים יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין, גמיש ואטום.

2.12.17. גישה קלה להתקנה ותחזוקה.

2.12.18. הגנה חשמלית ע"י נקודת הארקה.

2.12.19. מחיר ההתקנה של הזיווד בכתב הכמויות יהיה קומפלט ויכלול בתוכו את כל הציוד והעבודות הדרושות להתקנתו המלאה והתקינה. 
2.13. עדשות

2.13.1. עבור המצלמות יסופקו עדשות קבועות, בעלות אורך מוקד שונה עבור מצלמות MP
2.13.2. החלוקה לפי כמויות וסוגים עבור עדשות קבועות, כפי שנקבעה בכתב הכמויות  הנה הערכה לצורך הגשת הצעת המחיר. קביעה מדויקת תעשה על פי בדיקות צפייה שיבוצעו על ידי הזוכה לקראת ההתקנה הסופית. מחיר העדשות הינו כלול במחיר המצלמה.
2.13.3. העדשות תהינה בעלות תבריג מתכת C Mount/CS או Built in אשר יבטיח את האפשרות של החלפת העדשה לפי הצורך. בהסכמתו להיענות למפרט זה הזוכה מתחייב כי במידה ויציע מערכת מצלמות הכוללת עדשות Built in יחליף במידת הצורך את כל המצלמה.  

2.13.4. מחיר העדשה בכתב הכמויות יהיה בהתאם לנדרש על פי המפרטים הטכניים לעדשות ויכלול את כל העבודות הדרושות לקבלן להתקנה והפעלה מלאה של העדשות ע"ג המצלמות ופיקוד מרחוק על העדשות הממונעות וכן אחריות למשך 12 חודש מיום אישור כלל המערכת. 

2.13.5. עדשות קבועות
2.13.6. עדשות קבועות  יענו למפרט טכני כדלקמן:

2.13.7. העדשות תהיינה באורך מוקד קבוע 4 מ"מ, (4.5 – 3.6 מ"מ ) 8 מ"מ, 12 מ"מ, 25 מ"מ או תואמות בעבור מצלמות "1/3.
2.13.8. בעלות צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ1.5- שנייה.

2.13.9. מיועדות למצלמות "1/3 בהתאם לסוג המצלמה.

2.13.10. השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפה.

2.13.11. יחס פתיחה:  1.4F לפחות לעדשות 4-12 מ"מ (ב "1/3).

2.13.12. העדשות יסופקו עם פילטריםIR  ופילטרים ND המונעים סנוור הנובע ממקור אור כמו נורית פלורסנט, נורות להט, פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה והצורך.
2.13.13. זכוכית אופטית מלוטשת. 
2.13.14. מיועדת להתקנה חיצונית ופנימית.
2.13.15. העדשות יותאמו לזווית ושטח הכסוי הנדרשים , הקביעה הסופית תהיה לאחר ניסוי בשטח.
2.13.16. עדשות Varifocal (אורך מוקד משתנה)
2.13.17. העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:
2.13.18. 6-  2.8 מ"מ למצלמות "1/3. 
2.13.19. 8 – 3.5 מ"מ למצלמות "1/3.
2.13.20. 50 – 5 מ"מ למצלמות "1/3.
2.13.21. לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה - Zoom וה- Focus .
2.13.22. זיווד למצלמות

2.13.23. יחידות זיווד שיותקנו יהיו מהסוגים הבאים: 

2.13.24. יחידת זווד מסוג Outdoor להתקנה חיצונית (מצלמות הכוללות זיווד כחלק אינטגראלי מהמצלמה יידרשו לעמוד בכל דרישות המפרט). 
2.13.25. יחידת זווד מסוג Dome להתקנת Indoor ובגודל אשר לא יעלה על "8.

2.13.26. בתוך הזיווד יותקנו המצלמות והעדשות לסוגיהם השונים.

2.13.27. עשוי אלומיניום/ פוליאתילן בעובי מתאים אשר ישמור על המצלמה והעדשה כנגד שבירה , חבטות ניסיון שינוי כיוון התזת מים וכו' . 

2.13.28. מותאם לגודל המצלמה ולעדשה (קבועה). יאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזווד.

2.13.29. יכלול את האביזרים הבאים:.

2.13.30. Sun Shroud (להגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של הזווד).

2.13.31. יעמוד בתקן IP 65 לפחות או NEMA 3 R. 

2.13.32. חלון קדמי עשוי זכוכית או שווה ערך אשר ימנע שריטות  ובגודל שיבטיח שדה ראייה בהתאם לנדרש.

2.13.33. כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר. חיבור הכבלים יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין, גמיש ואטום.

2.13.34. גישה קלה להתקנה ותחזוקה.

2.13.35. הגנה חשמלית ע"י נקודת הארקה.

2.13.36. מחיר ההתקנה של הזיווד בכתב הכמויות יהיה קומפלט ויכלול בתוכו את כל הציוד והעבודות הדרושות להתקנתו המלאה והתקינה. 
3. מערכת גילוי תנועה – VMD 
3.1. כללי
3.1.1. הזוכה יספק, יתקין ויפעיל מערכת זיהוי התנועה VMD המתבססת על מערך מצלמות טמ"ס קבועות– שחור/לבן ו/או צבע.
3.1.2. המערכת תהיה מתוצרת יצרן בעל מוניטין מוכח ביצור ושיווק מערכת זיהוי תנועה המיועדת עפ"י היצרן לעבודה בתנאי חוץ ותנאי פנים – Outdoor Video Motion Detector.
3.1.3. באחריות הזוכה לוודא כי איכות אותות הווידאו, החל מהמצלמות המותקנות בשטח ועד למערכת במוקד הבקרה, יהיו ברמה ובאיכות שתתאים למיצוי מלא של יכולות מערכת ה- VMD.
3.1.4. על הזוכה לנקוט במלא האמצעים הנדרשים ע"מ להבטיח עמידה ופעולה תקינה של המערכת בתנאי השטח השוררים באתר, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
3.1.5. המערכת תאפשר גילוי תנועה בתוך אזור הצפייה של מצלמה, ע"י ניתוח אות הווידאו של המצלמה, במגוון יכולות עיבוד נתונים, במטרה ליצור מנגנון אשר יאמת את הגילוי וכי מדובר באירוע אמת ולא בהתראת שווא.
3.1.6. המערכת תתאים עצמה לתנאי תאורה משתנים האופייניים לתנאי חוץ. יכולות הגלוי ישמרו בכל ימות השנה, ביום ובלילה.
3.1.7. הזוכה יספק פרוטוקול תקשורת שיאפשר שלובה באינטגרציה מלאה עם שאר מערכות האבטחה – מטריצת טמ"ס, מערכת גלוי הפריצה, מערכת הקלטה דיגיטלית, מערכת שליטה בקרה מרכזית וכד'.
3.1.8. הזוכה יפקיד בידי המזמין את תכנת המערכת ותכנות כל הפרמטרים שנקבעו במערכת ובמצלמות, כפי שיקבע בסיום ההפעלה וההרצה.
3.2. ביצועים ותכונות המערכת
3.2.1. המערכת תכלול כניסות ויציאות, כמספר מצלמות הטמ"ס המוקצות לכסוי האזורים בהם נדרשות יכולות זיהוי תנועה.
3.2.2. המערכת תתבסס על חמרה ייעודית מודולרית כאשר כל מצלמה מחוברת אל מודול נפרד. מול כל כניסת וידאו, תהיה יחידת עיבוד אות (מודול) לטובת זיהוי התנועה באזור עליו מופקדת מצלמת הטמ"ס.
3.2.3. כל מודול יעבוד עצמאית ללא תלות במצב המודולים הנוספים האחרים.
במצב של תקלה באחד המודולים, שאר המודולים ימשיכו לתפקד באופן מלא ובהתאם לנתונים שהוגדרו עבורם.
3.2.4. כל מודול יכיל מנגנון בדיקה עצמית כולל יכולת "התאוששות" אוטומטית במקרה של תקלה. במקרה של כשל במנגנון ה"התאוששות", תציין זאת המערכת בחיווי קולי + חזותי ובנוסף ליציאות מגע יבש ויציאת תקשורת בהתאם.
3.2.5. תפעול המערכת והגדרת פרמטרים עבור כל מודול, יתבצע מעמדת השליטה והבקרה המרכזית, בהרשאה מתאימה.
3.2.6. בתנאי עבודה רגילים, הגדרות פרמטרים במערכת תהינה פשוטות וידידותיות למשתמש.
בכל מודול יהיו לפחות 4 מצבי ברירת מחדל בלתי תלויים. ניתן יהיה לשכפל הגדרות והתניות ממודול למודול.
3.2.7. למערכת יהיו מנגנונים להגדרות פעולה בתנאי חוץ במינימום התראות שווא והתראות טורדניות, בכל התנאים המאפיינים עבודה בתנאי חוץ כגון:
3.2.7.1. שינויי תאורה הנגרמים מתנועות עננים ושינויים במנגנון הצמצם האוטומטי של המצלמה.
3.2.7.2. תנאי מזג אויר משתנים – גשם, ברד וכד'.
3.2.7.3. הבהקים המתקבלים כתוצאה מהחזרי אור של תנועת מכוניות ו/או סנוור והחזרי אור משלוליות הנקוות לאחר גשם.
3.2.7.4. תנועה מחזורית כדוגמת  ענפי עצים.
3.2.7.5. מעוף ציפורים.
3.2.7.6. צללים של מטוסים חולפים.
3.2.7.7. רעידות מצלמה וירידה באיכות אות הווידאו.
3.2.7.8. התראת שווא תחשב כהתרעה שהסיבה לקיומה לא נראתה ו/או לא הוקלטה.
3.2.7.9. כמות התראות השווא לא תעלה על התרעת שווא אחת בממוצע ליממה לכל מצלמה.
3.2.7.10. בכל התנאים הללו, תשמר יכולת גבוהה של זיהוי תנועת אדם ו/או חפץ, בעוד רמת התראות השווא והתראות המטרד תהינה נמוכות, כולל התעלמות מהתראות הנגרמות כתוצאה מתנועת בעלי חיים קטנים וציפורים.
3.2.7.11. המערכת תאפשר סינון התראות שווא ע"י הגדרות פרמטרים כגון:
· כיוון תנועת החודר.
· מהירות העצם.
· גודל העצם.
· המרחק שעל החודר לעבור טרם קבלת התרעה.
· אפשרות מיסוך אזורים רגישים / לא רגישים על גבי התמונה.
· אפשרות הגדרת גודל האלמנט המפעיל (בפרספקטיבה) בהתאם למרחק החודר מהמצלמה.
3.2.8. למערכת תהיה יכולת לסמן ולעקוב אחר האובייקט החודר תוך סימון האלמנט המפעיל ע"ג צג המערכת.
3.2.9. למערכת תהיה יכולת טיפול במספר התראות בו זמנית בכל אחת מהמצלמות וכן גם סימון של יותר מעצם מפעיל אחד בכל מצלמה.
3.2.10. המערכת תפעל ב- Real-time, במצב התרעה, ניתן יהיה להקפיא תמונה ו/או לשחזר תמונות התראות קודמות.
3.2.11. בעת התרעה, יתקבל מהמערכת חיווי, הן בשינוי מצב מגע יבש ממצב N.C. ל- N.O. וכן במקביל גם ביציאת תקשורת. למערכות אחרות (כגון: מערכת הבקרה והשליטה המרכזית, מטריצה, מערכת הקלטה דיגיטלית וכד'), למיתוג תמונת המצלמה המתריעה וסימון מיקומה ע"ג מסכים שהוגדרו מראש.
3.3. הגדרת תכנות ופרמטרים
3.3.1. הגישה ליחידות עיבוד התמונה לצורך הגדרת פרמטרים תהיה מאובטחת ומוגנת באמצעות מודול סיסמאות מובנה במערכת, תהינה  3 רמות גישה לפחות. כל סיסמה תהיה מורכבת מ- 4 ספרות לפחות.
3.3.2. ההגדרות תהינה לכל מצלמה בנפרד עם אפשרות שכפול הגדרות ממצלמה למצלמה.
3.3.3. ניתן יהיה להגדיר במערכת טבלאות התניות קבועות של שינוי בפרמטרים בתלות בלוחות זמנים ותאריכים. הגדרות טבלאות אלה תיעשינה בהרשאה מתאימה לממונה על המערכת אשר יוכל גם להגדיר אקראית, אזורים בעלי עניין בהתאם לצרכים.
3.3.4. ניתן יהיה להגדיר את גודל מטרה מינימלי בהתייחס למיקום המטרה ע"ג המסך – בחזית או ברקע (Perspective Compensation), במטרה להתעלם מהתראות העלולות להיגרם כתוצאה מתנועות צפרים ובעלי חיים קטנים אחרים.
3.3.5. המערכת תאפשר הגדרת אזורי הפעלה לכל מצלמה בנפרד.
3.3.6. לכל מצלמה ניתן יהיה להגדיר לפחות 4 אזורי הפעלה ובכל אזור להגדיר רמות רגישות שונות.
3.3.7. עבור כל מצלמה ניתן יהיה למסך אזורים בהם לא נדרש גילוי תנועה.
3.3.8. ניתן יהיה להגדיר שילוב של אזורי תנועה ע"ג המסך ולהגדיר כל אזור גילוי כפעיל או כבלתי פעיל.
3.3.9. ניתן יהיה להגדיר את כיוון תנועת האלמנט המפעיל שתחשב כהתרעה כולל: שמאלה, ימינה, למעלה, למטה וכן גם כל שילוב כיוונים.
3.3.10.  ניתן יהיה להגדיר את המרחק המינימלי שעל החודר לעבור בכיוון תנועה מוגדר, לקבלת התרעה טרם הפעלת ההתרעה בפועל.
3.3.11. ניתן יהיה להגדיר מהירות מקסימאלית של עצם מפעיל שתחשב כהתרעה.
3.3.12. ניתן יהיה להגדיר נתוני מיסוך עננים למניעת התראות מטרד כתוצאה מצללים הנוצרים בעת תנועות עננים.
3.3.13. ניתן יהיה להגדיר את רמת ההפרעה המחזורית המותרת בכל מצלמה, למניעת התראות מטרד כתוצאה מתנועות מצלמה המותקנת על גבי עמוד, משבי רוח וכל הפרעה מחזורית אחרת.
3.3.14. ניתן יהיה למסך אזורים ע"ג המסך כך שתנועה באזורים הממוסכים לא תגרום להתרעה.
3.3.15. ניתן יהיה להגדיר חלונות זמן להקלטת התרעה וכן גם את זמן ההקלטה לפני תחילת האירוע (Pre Alarm) ולאחר האירוע (Post Alarm).
3.3.16. הקלטת כל התרעה תכיל זיהוי המצלמה, סימון זמן (כולל שניות דקות ותאריך). תהיה אפשרות בחירה של הצגה או הסתרה לסימון זה.
3.3.17. לכל התרעה, ניתן יהיה להגדיר מצב איפוס אוטומטי, או ידני לפי בחירה והגדרה מראש או על פי מונה זמן (Timer) ולכל מצלמה בנפרד.
3.3.18. ניתן יהיה להגדיר לוחות זמנים בהם הגדרה פרטנית זו תופעל במתכונת (Timer).
3.3.19. ניתן יהיה לראות ולהציג יותר מהתרעה אחת בו זמנית (לפחות 4) ולקבוע סדר עדיפות בהצגת התראות.
3.3.20. המערכת תקים קובץ Log האוסף לתוכו את כל הפעולות במערכת וכן קובץ Log נוסף העוקב אחר פעולות מפעילי המערכת.
3.3.21. המערכת תכלול אפשרויות סימון והגדרת אירועים לצמצום הזמן הנדרש לביצוע תחקור ממוקד.
3.3.22. בתחקור, ניתן יהיה לבצע ZOOM לכל מצלמה.
3.3.23. המערכת תפעל במתכונת Duplex כלומר, ביצוע שחזור, תחקורו גישה מרחוק, לא תפסיק ולא תפגע ברצף פעולת ההקלטה.
3.3.24. אפיוני הכיול של כל מצלמה ישמרו ויגובו במערכת, כך שבעת החלפת מצלמה ניתן יהיה לשחזר את הפרמטרים ללא צורך בכיול מחדש.
3.3.25. המערכת תשמור בזיכרון "תמונה קפואה" ע"מ לאפשר החלפה מהירה של מצלמה לא תקינה ולוודא חזרה לזווית הצפייה בהתאם למצב הקודם. במדויק.
3.4. יכולות גילוי
3.4.1. המערכת תגלה ותתריע על תנועת אדם/ בעל חיים אחד או יותר ו/או עצם אשר שטח פניו אל מול המצלמה ובאזור הגילוי, גדול מ- 40 X 25 ס"מ.
3.4.2. נדרשת יכולת הגדרה של גילוי על פי כיוון התנועה - פנים כלפי חוץ, חוץ וכמו כן שילוב בכיווני התנועה. 
3.4.3. המערכת תגלה ותתריע על עצמים הנעים בקצב איטי (עקב בצד אגודל) כולל תנועה נמוכה  והפסקות ארוכות ו/או אקראיות בתנועה.
3.4.4. המערכת תגלה ותתריע על תנועה מהירה בשטח הגילוי,
3.4.5. המערכת תגלה ותתריע על הכנסת חפצים לתוך שטח הגילוי
3.4.6. המערכת תגלה ותתריע על עצמים הנעים ממרחק של לפחות עד 120 מטר מהמצלמה (בציר הצפייה) ובהתאם לתנאי השטח.
3.4.7. המערכת תגלה חדירה גם אם הפרש הניגוד בין הגוף החודר לרקע, לא יעלה על 10 מתוך 256 רמות אפור, הנ"ל לאיתור חדירה תוך שימוש בשמיכה או כיסוי אחר, להטמעה עם צבע הרקע.
3.4.8. ניתן יהיה להגדיר רמות סף גילוי ב- 9 רמות חלוקה לפחות.
3.4.9. זמני תגובת המערכת לזיהוי תנועה – מרגע היווצרות התנאים במסגרת תבנית הגילוי ועד להצגת ההתרעה ע"ג המסך במוקד הבקרה – עד 2 שניות ( רלוונטי לכלל המצלמות ).
3.5. מדדים לבחינת אמינות הגילוי
3.5.1. המערכת נדרשת לגלוי תנועה באזורי הגילוי כולל ניסיון חבלה ונטרול, בסבירות גילוי של 95%.
3.5.2. המערכת לא תושפע ולא תתקבלנה התראות כתוצאה מתנאי הסביבה הבאים:
3.5.3. צל של עצמים קבועים הנעים בין זריחה לשקיעה.
3.5.4. צל של עצמים חולפים בסמוך לאזור הגילוי (ולא בתוכו).
3.5.5. ברקים ו / או הבזקים של מקורות אור באזור הגילוי.
3.5.6. גשם, ברד, שלג ו / או שלוליות הנקוות באזור הגילוי.
3.5.7. ערפילים באזור הגילוי.
3.5.8. תנועות צמחיה באזור הגילוי.
3.5.9. עלים ו/ או עצמים קטנים הנישאים ברוח וחולפים באזור הגילוי.
3.5.10. ציפורים העוברות במעופן דרך אזור הגילוי.
3.5.11. חרקים מתעופפים בסמוך למצלמה.
3.5.12. בעלי חיים קטנים הנעים באזור הגילוי.
3.5.13. הנחתה ביחס אות לרעש של מצלמה עקב תנאי תאורה גבוליים.
3.5.14. התראות שיתקבלו כתוצאה מהמקרים לעיל, יחשבו כהתראות שווא.
3.5.15. התראות שמקורן בתנועה של עצמים התואמים את פרופיל הגילוי הנדרש, יחשבו כהתראות מטרידות ולא יילקחו בחשבון בחישוב רמת הסמך.
3.5.16. רמת התראות השווא הנדרשת במערכת - התרעה אחת לשבוע למצלמה.
3.6. חיוויי בקרה (Tamper)
3.6.1. המערכת תבצע סריקה קבועה לבדיקת איכות אות הווידאו בכל מצלמה.
3.6.2. כל מודול יאפשר קבלת חיווי למצבי הבקרה הבאים:

3.6.2.1. תקלת מערכת כללית.

3.6.2.2. אבדן אות הווידאו מכל סיבה שהיא כולל, כיסוי עדשת המצלמה, סנוור המצלמה, ניתוק קו הווידאו או ניתוק המצלמה ממקור המתח.
3.6.2.3. מיסוך הגזרה הנצפית ע"י ערפל או עשן 
3.6.2.4. הרעה משמעותית ביחס אות לרעש.
3.6.2.5. רעידות באמפליטודה גבוהה במצלמה.
3.6.2.6. החיווי יתקבל הן בשינוי מצב מגע יבש ממצב N.C. ל- N.O. וכן במקביל גם ביציאת התקשורת.
3.7. תפעול המערכת
3.7.1. התרעות אשר יפעילו חיווי חזותי וקולי מקומי במוקד הבקרה. החיווי הקולי יהיה בעוצמה של 90db ממרחק 1 מטר מהצופר המקומי (הצופר יהיה עצמאי ולא רמקול המחשב). 
3.7.2. על פי בחירה, ניתן יהיה להפעיל גם  צופר חשמלי 20W כולל TAMPER SWITCH. בעל צלילים משתנים להתקנה חיצונית כולל נצנץ.
3.7.3. ע"ג מסך ייעודי תתקבל תמונת אימות ההתרעה במצלמה בשטחה נתגלתה התנועה ובנוסף יצוין האירוע ע"ג מסך ניהול ההתרעות במוקד הבקרה, הן ע"ג מפה גרפית עם ציון מיקום המצלמה והן כשורת אירוע לטיפול - "אישור" ו-"איפוס".
3.7.4. התמונה תישאר ע"ג המסך כל עוד נמשכת התנועה החריגה באזור הכיסוי או כל עוד המפעיל מחליט לצפות בה. התמונה תלווה במלל בעברית הכולל את מספר המצלמה או מספר הזיהוי של האזור, זמן ההתרעה בשעות דקות ושניות.
3.7.5. כניסת התרעה/ות נוספות בזמן טיפול בהתרעה קודמת יגרום ל"הקפצת" התמונה הרלוונטית למצלמה ממנה התקבלה ההתרעה, כולל כל החיוויים הנלווים ובתנאי שמצלמה זו מוגדרת בסדר עדיפות מתאים. קבלת התרעה ממצלמות בסדר עדיפות משני תגרום ל"הקפצה" אוטומטית של תמונות המצלמות המתריעות עד למילוי המסך. מעבר לכך, תתקבל הודעת התרעה (חיווי קולי וחזותי) ללא הקפצה אוטומטית של התמונה במקרה זה, תמונת המצלמה תבחר ידנית ו/או לאחר ביצוע "אישור" ו"איפוס" למצלמה הקודמת.
3.7.6. כל האירועים והפעולות במערכת ירשמו בזיכרון המערכת.
4. מערכת הקלטת וידאו דיגיטאלית
4.1. הזוכה יספק, יתקין ויפעיל מערכת הקלטה ולניהול וידאו דיגיטאלית, שתשמש להקלטה רציפה של תפוקות מצלמות באתר ע"ג דיסק קשיח 
4.2. המערכת תאפשר ביצוע הפעולות הבאות:
4.2.1. צפייה בווידאו בזמן אמת.
4.2.2. הקלטת וידאו + אודיו.
4.2.3. אחסנת המידע המוקלט.
4.2.4. ביצוע שיחזור.
4.2.5. ניהול וידאו.
4.2.6. הגדרות פרמטרים במערכת בהרשאה מתאימה.
4.2.7. צפייה מקומית וצפייה באמצעות רשת הנתונים של משרד
4.3. נדרשת מערכת "מדף" שפעולתה מוכחת בהתקנות דומות במטרה לספק למזמין פתרון מערכתי כולל לאפשרות צפייה לצורכי צפייה, תחקור, הקלטה דיגיטאלית, אזעקה ודיווח הן מקומית והן מרחוק באמצעות רשת נתונים, ותכנת Client.
4.4. כתנאי סף ובמידה ומוצעת מערכת שוות ערך, הזוכה נדרש בשלב בדיקת ההצעות, להציג למזמין מערכת אחת לפחות בהיקף דומה, הפועלת בהצלחה במשך של  שנתיים לפחות, אצל לקוח בישראל. 
4.5. במידה ומוצעת מערכת שוות ערך, הזוכה יספק תיאור מפורט ,בצירוף מפרטים טכניים, של המערכת המוצעת ויתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

4.5.1. תיאור מבנה המערכת ומרכיביה כולל תיאור טכניקת הדחיסה המוצעת.

4.5.2. רזולוציית המערכת ונפח הזיכרון לכל תמונה.

4.5.3. תיאור תוכנת ניהול הווידאו ותכנת השליטה.

4.5.4. תיאור מערכות גבוי הנתונים וזמן הגישה הנדרש לביצוע צפייה בהקלטה.

4.5.5. עמידות המערכת בנושא אבטחת המידע ע"ג הדיסק וחסינות המערכת כנגד ביצוע שינויים בנתונים הקיימים ע"ג הדיסק.

4.5.6. אופן שילוב מערכת ההקלטה עם מערכת הטמ"ס וכד'.
4.6. מערכת ההקלטה תמוקם ע"י הזוכה במסד הציוד במסד / בחדר התקשורת ותוזן במתח UPS.
4.7. תפעול המערכת יבוצע מתחנת/ות עבודה באתר בהרשאת גישה מתאימה, באמצעות תכנה מתאימה שתסופק ע"י הזוכה ורשת תקשורת פנימית מקומית שתוקם ע"י הזוכה וכן גם באמצעות הרשת התקשורת הייעודית לאבטחה של האתר באמצעות תכנת ניהול מתאימה שתסופק ע"י הזוכה כחלק בלתי נפרד מהמערכת.

4.8. המערכת תתמוך בין היתר במצבי עבודה:
4.8.1. Play Back – שחזור רגיל רציף 
4.8.2. Play back מסונכרן – עד 4 מצלמות עפ"י זמן.
4.8.3. Frame by Frame.
4.8.4. Fast Forward – הרצה מהירה קדימה כולל צפייה.
4.8.5. Fast Rewind – הרצה מהירה אחורה כולל צפייה.
4.9. המערכת תתמוך במצלמות IP לרבות מצלמות Megapixel.
4.10. המערכת תכלול  Watch Dog שיופעל בעקבות קריסה מסיבה כלשהי במערכת הקלטה, במקרה כזה יתבצע Auto Restart של המערכת, האפליקציה תעלה באופן אוטומטי ותמשיך את פעולתה בתצורת העבודה בה הפסיקה.
4.11. המערכת תהיה בתכונות הבסיס הבאות:

4.11.1. מבנה - מחשב תעשייתי איכותי המיועד להתקנה במסד ציוד - Rack mount.
4.11.2. למערכת יהיה חיווי על אבדן אות הווידאו בכל אחת מהכניסות 
4.11.3. נדרשת מערכת הכוללת 16 כניסות Audio, מסונכרנות מול כל כניסת וידאו.
כניסות ה- Audio יאפשרו חיבור מוצאי שמע ממערכות כגון: מיקרופון/ים, מערכת כריזה, מערכת אינטרקום, טלפון, קשר אלחוטי וכד'.
באחריות הזוכה לספק / לבצע את כל הנדרש לצורך חיבור תפוקות השמע למערכת ההקלטה ברמת המתח והאימפדנס הנדרשים, לקבלת שמע באיכות טובה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
4.11.4. המערכת תכיל יציאת רמקול לאפשרות האזנה מקומית בערוצי השמע.
4.11.5. המערכת תאפשר פעולה בו זמנית של - הקלטה, צפייה בזמן אמת, צפייה בהקלטה, גיבוי ועבודה ברשת (Pentaplex).
4.11.6. מס' תמונות מקסימאלי בשנייה בצפייה מקומית - 400 fps.
4.11.7. מס' תמונות מכסימלי בשנייה בהקלטה - 400 fps.
4.11.8. מס תמונות מכסימלי בשנייה בצפייה ברשת - 400 fps.
4.11.9. תפעול המערכת יהיה בממשק גראפי ידידותי למשתמש בשיטת OSD.
4.11.10. שיטת דחיסת וידאו – H.264.
4.11.11. רזולוציה מקסימאלית - 768 X 576 - 4CIF.
4.11.12. למערכת יהיו 2 כניסות אזעקה וכן יציאות מגע יבש (2 לפחות) לצורך חיבור למערכת התרעה. (לאתר)
4.11.13. המערכת תכיל יציאות RS422/232/485 לאפשרות פיקוד על מצלמות PTZ ו/או ממסרי פיקוד מרחוק.
4.11.14. המערכת תתמוך בשליטה על מצלמות PTZ באמצעות Joystick פיזי על מצלמות ממונעות בפרוטוקולים מקובלים כגון: Pelco-D, Pelco-P, Erna (Ernitec), Kalatel, Ultrak, , Philips IP Joystick DS-1100K HIKVISION וכד' 
4.11.15. המערכת תכיל ממשק רשת תקשורת (פרוטוקול TCP\IP) - מחבר RJ45.

4.11.16. המערכת תכיל דיסק קשיח פנימי (או מספר דיסקים פנימיים) בקיבול שיאפשר הקלטת תפוקות כל המצלמות למשך שבועיים לפחות.
הדיסקים הפנימיים יעבדו ב- Internal Raid 5 + סוללת גיבוי, לצורכי יתירות.

4.11.17. אפשרות הקלטה בכונן חיצוני ובמערכת מרוחקת כגון: NAS (ראה מפרט מערכת אחסון)
4.11.18. המערכת תכיל צורב DVD מובנה במטרה לאפשר הורדה וצריבה של קבצים נבחרים.

4.11.19. למערכת תהיה יציאת USB שתאפשר חיבור אמצעים חיצוניים כגון: דיסק קשיח, צורב או רכיב Disk on key, לצורך העברת קבצים נבחרים לצפייה במערכות מחשב אחרות.

4.11.20. המערכת תזהה אוטומטית את סוג אמצעי האחסון החיצוני ותנחה את המשתמש צעד אחר צעד לכל מגוון אפשרויות התפעול.

4.11.21. נדרשות יציאות וידאו מגוונות - שניים לפחות מסוג HDMI/ VGA ושנים לפחות מסוג Composite Video, מחבר BNC.

4.11.22. במקרה של נפילת מתח רשת, המערכת תשוב לפעולה מלאה באופן אוטומטי כולל כל ההגדרות. זמן התאוששות לאחר חידוש המתח לא יעלה על 60 שניות.
4.11.23. המערכת תכיל חיווי התרעה על תקלה לרבות התרעה על כי קיבול דיסק ההקלטה מגיע לשיאו.
4.11.24. המערכת תכלול ממשק למערכות האחסון של משרד כולל יכולת גיבוי כפול להקלטה.
4.11.25. המערכת תהיה במגוון רחב של אפשרויות צפייה והקלטה לפי זמן, תנועה, אזעקה וכו'.

4.11.26. התמונות המוקלטות תישמרנה על גבי הדיסק באופן  שיאפשר חיפוש ואיתור מידי של התמונה המוקלטת או קטע המוקלט הנדרש, על פי פרמטרים שונים של חיפוש.

4.11.27. נדרשת אפשרות צפייה ע"ג רשת נתונים ייעודית מקומית כולל אספקה והתקנה של תכנת Client ייעודית, (אספקה והתקנה לרשת הייעודית המקומית, באחריות הזוכה).
4.11.28. מתח עבודה – 220Vac ±10%.
4.12. תכונות בסיס למערכת ההקלטה:

4.12.1. קצב ההקלטה הנדרש יהיה עד fps 25 למצלמה, ניתן לקביעה/לשינוי ע"י משתמש בהרשאה מתאימה. קצב זה יהיה נתון לחלוקה בין הכניסות, שלכל מצלמה ניתן להגדיר קצב הקלטה שונה.

4.12.2. אפשרות קביעת קונפיגורציה לכל מצלמה כולל מספר / כינוי למצלמה (12 תווים מינימום), הגדרת חלונות זמן, קצב הקלטה וכד'.
4.12.3. נדרשת יכולת הקלטה ותצוגה של מצלמות IP לרבות מצלמות מגה פיקסל 2.0/1.3 – 8 Megapixel.
4.12.4. לכל כניסה ניתן יהיה להגדיר אופן הקלטה שונה, כגון:

4.12.4.1. הקלטה רציפה בקצב קבוע.

4.12.4.2. הקלטה רציפה בקצב איטי מוגדר ומעבר אוטומטי להקלטה בקצב מהיר בעת קבלת אות אזעקה.

4.12.4.3. הקלטה של תמונות מצלמה רק בעת קבלת אות אזעקה.

4.12.4.4. שמירת פרק זמן מוגדר לפני אות אזעקה (Pre alarm) ופרק זמן מוגדר לאחר האזעקה (Post alarm).

4.12.4.5. שמירת תמונות מלאות או שינויים בלבד.

4.12.4.6. הקלטה על פי פקודה ידנית של המפעיל 

4.12.4.7. אפשרות הקלטת VMD (לתנאי פנים) – הגדרת האזור, הרגישות, גודל פיקסלים מינימלי כולל התראה קולית.

4.12.5. התמונות המוקלטות תישמרנה בליווי תאריך ושעת ההקלטה, כולל פרטים מזהים נוספים כגון: מספר מצלמה, אופן הקלטה וכו'.

4.13. מצב שיחזור / צפייה:

4.13.1.1. נדרשת אפשרות צפייה בזמן אמת וצפייה בתמונות המוקלטות תוך כדי המשך ביצוע ההקלטה וללא הפרעה לתהליך ההקלטה.

4.13.1.2. נדרשת אפשרות צפייה בזמן אמת בקצב של עד fps 25 למצלמה.

4.13.1.3. ניתן יהיה לבחור כניסות מצלמה/ות לצפייה, עפ"י תאריך, שעה, דקה ואירוע שברצון המשחזר לצפות והמערכת תעבור באופן אוטומטי ותציג את קבצי ההקלטה הרלוונטיים. זמן הגישה להצגת החומר המשוחזר לא יעלה על 10 שניות.

4.13.1.4. צפייה בקבצים משוחזרים לא תפגע ברצף ההקלטה השוטפת. המערכת תאפשר צפייה בתמונות וידאו חיות או בתמונות המוקלטות, כל זאת תוך כדי תהליך הקלטה ומבלי לפגוע בו.
4.13.1.5. ניתן יהיה להגדיר ולצפות במצלמות/ מיקרופונים בחלוקה לפי קבוצות.

4.13.1.6. ניתן יהיה להגדיר ולבחור במצלמות/ מיקרופונים מתוך מפה.

4.13.1.7. לכל מצלמה ניתן יהיה לבצע זום דיגיטאלי.

4.13.1.8. בבחירת כל מצלמה, ניתן לקבל נתונים כגון: שם המצלמה, שם מערכת ההקלטה אליו מחוברת המצלמה, שם המשתמש וכד'.

4.13.1.9. מתחנות העבודה השונות,  ניתן יהיה לצפות ולהקליט את אותן מצלמות/ מיקרופונים בו זמנית ללא ירידה בקצב ובאיכות התמונה והשמע.
4.13.1.10. נדרשת יכולת הקלטה ותצוגה של מצלמות IP לרבות מצלמות מגה פיקסל1.3/2/5– 8 Megapixel.
4.13.1.11. לכל מצלמה ניתן לבצע שינויים ב- Contrast, Brightness ו- Saturation כולל שמירה של השינויים.

4.13.1.12. נדרשת אפשרות בחירת מצלמות/ מיקרופונים לצפייה ושמע באופן ידני או בשיטת Drag & Drop.

4.13.1.13. נדרשת אפשרות דילוג אוטומטי בין מצלמות מוגדרות כולל זמן השהייה בין הדילוגים לפי תוכנית Macro המוגדרת ע"י אחראי המערכת מטעם המזמין.
4.14. חתימת אימות - Authentication 

4.14.1.1. נדרשת חתימת אימות לכל תמונת וידאו הנשמרת בזיכרון בפורמט MD5.

4.14.1.2. חתימת Auth באייקון בצבע  (כדוגמת כחול) שיופיע בתחתית המסך, יציין חתימה תקינה לכל תמונה המגיעה ממערכת הקלטה.

4.14.1.3. חתימת Auth באייקון בצבע  (כדוגמת אדום) שיופיע בתחתית המסך, יציין חתימה לא תקינה לכל תמונה המגיעה ממערכת הקלטה.
4.15. הרשאות - Authorization וסיסמאות

4.15.1.1. המערכת תאפשר עבודה במתכונת הרשאות, לסינון אפשרויות הצפייה וביצוע הגדרות במערכת בהתאם לקבוצות הרשאה.
4.15.1.2. הרשאה ראשית תהיה -  Administrator -  בה כל פקודות המערכת נתונות לשליטתו המלאה.
4.15.1.3. נדרשות הרשאות קבוצה (5 לפחות) כאשר כל קבוצת הרשאה ניתנת להגדרה פרטנית עד לרמה של פונקציה בודדת במערכת.
4.15.1.4. כניסה לתוכנה לצורך ביצוע הגדרה תלווה בהקשת סיסמא -(4 תווים מינימום).
4.16. מפה גרפית

4.16.1.1. באחריות הזוכה למקם את המצלמות ע"ג מפה גרפית בהתאם למיקום האמצעים באתר, המצלמות יוצגו על צג המערכת בהתאם.
4.16.1.2. מהמפה הגרפית ניתן יהיה לבחור מצלמות לצפייה 

4.16.1.3. לכל תחנת עבודה ניתן יהיה לחבר 2 מסכים - לאפשרות הצגה בו זמנית של מסך תכנת ניהול הווידאו ע"ג מסך אחד ומפה גרפית ע"ג המסך השני.

4.16.1.4. ניתן יהיה לבנות קבוצות (20 לפחות) של מצלמות לפי בחירת המשתמש בהרשאה מתאימה, קבוצות אלו יוצגו כל קבוצה כעץ נפרד ללא קשר במיקום המצלמות ברשת.
5. מוקד בקרה
5.1. תיאור כללי
5.1.1. מוקד הבקרה שיותקן באתרהמזמין יהווה את מוקד השליטה על מערכות הצילום.
5.1.2. על הזוכה לתכנן ולהקים מתחם בקרה הכולל :
5.1.2.1. צפייה מערכתית על כלל האתרים.
5.1.3. אפיון מחשב Client - נדרש לפחות - I7 +זיכרון 2X8G,מעבד   QUAD-CORE , דיסק G120SSD  + דיסק 1TR ,כרטיס מסך איכותי כדוגמת 1G Gigabyte לרבות מערכת הפעלה WIN 8 כולל מסך מגע 24/26" LED מקצועי כדוגמאת S24C770T Samsung או שו"ע מאושר ( כמות מסכים בהתאם לכמות הקליינטים ).
5.1.4. ה- KVM אשר יסופק יהיה כדוגמאת Raritan/Aten או שו"ע מאושר.
5.1.5. באחריות הזוכה לכלול תכנון פונקציונאלי וביצוע אינטגרציה של השולחן לרבות – תכנון הריהוט עם יצרן מתמחה בשולחנות בקרה ( כדוגמת "אפרת טכנולוגיות"), הולכת כבילה פנימית לחשמל ותקשורת, פתחי מעבר כבילה, עמודי תלייה למסכים, פתחי איוורור קדמיים ואחוריים בדלתות, אביזרי זווית למקלדות, מפצלים וממתגים וכו'.  
5.1.6. שלד שולחן הבקרה ייוצר מפרופילי אלומיניום מצופים אנודייז טבעי, ע"ג השלד יותקן פרופיל מסילה ועליו העמודים למסכים ( קליטה של כ- 2 מסכים ). משטח העבודה ייוצר מעץ מצופה פורמייקה בגוון שיקבע על אדריכל. עובי העץ - 28 מ"מ לפחות. בחזית משטח העבודה יותקן גומי "קנט" , המיועד לכך.   מאחורי פרופיל המסילה ובמישור אחד עם משטח העבודה יותקנו "דלתיות" שישמשו למעבר כבלים  ממסכי המחשב אל תוך העמדה. בקצה הדלתיות יותקנו פרופילי "שערות" שדרכן יעברו כבלי המסכים.
5.1.7. הזוכה יהיה מחוייב במישרין כלפי המזמין בכל הנדרש, כולל מתן שרות ותחזוקה למערכת, לכל המרכיבים המותקנים במוקד הבקרה.
5.2. אבטחת מידע
5.2.1. הספק יהיה אחראי על מימוש מערך אבטחת המידע של המערכת, שיענה לכל הפחות על הדרישות הבאות:

5.2.1.1. הצפנת כל קווי התמסורת החיצוניים (קווי בזק), באמצעות IP-sec site-to-site VPN.

5.2.1.2. הגנת הקישור לגורמים חיצוניים ורשתות ציבוריות באמצעות סביבות DMZ נפרדות מסביבת השרתים המרכזיים. 

5.2.1.3. הפרדה בין משתמשים ושרתים (סגמנטציה).

5.2.1.4. הפרדה בין שרתי היישומים והתצוגה לבסיסי הנתונים. 

5.2.1.5. הקשחת שרתים וציוד התקשורת.     

5.2.2. הפרדה בין סביבות שונות  - סביבת ייצור, סביבת פיתוח, סביבת בדיקות.

5.2.3. למימוש ההפרדות הנפרדות יהיה על הספק להתקין מערכת UTM מרכזית, שיכלול לכל הפחות את היכולות הבאות:

5.2.3.1. IDS – Intrusion Detection System

.
5.2.3.2. IPS – Intrusion Prevention System.
5.2.3.3. תמיכה ב-IPsec site to site VPN
5.2.3.4. יכולת סינון וירוסים

5.2.3.5. יכולות סינון תוכן, לרבות URL filtering ו-DLP.

5.2.3.6. המערכת תוצע בתצורה הכוללת זוג התקנים, בתצורת cluster בגיבוי הדדי.
5 חוברת ההצעה
מדינת ישראל 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מכרז פומבי מס. 60-2015
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור
חוברת ההצעה

	שם המציע:

	

	פרטי איש הקשר מטעם המציע למכרז:

	

	חתימת מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד:

	


רשימת תיוג למסמכים, אישורים ונספחים נדרשים
ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים והמסמכים המפורטים בחוברת ההצעה, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה. בכל אישור או התחייבות אשר עבורן נדרשות חתימות של גורם כלשהו לרבות מורשה חתימה, עו"ד, רואה חשבון, נציג בנק/חברת ביטוח, יש לחתום כדלקמן: שם ושם משפחה, חתימה, חותמת התאגיד.

1. אישורים ומסמכים
	#
	האישור/המסמך

	1
	אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים

	2
	העתק תעודת רישום המציע כתאגיד בישראל במרשם, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

	3
	אישור כי המציע אינו בעל חוב בגין אגרה למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2015

	4
	אישור כי המציע אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור

	5
	אישור רואה חשבון לעניין "מחזיקה בשליטה"

	6
	העתק אישור בעלות או שכירות על משרדי המציע ל-24 חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה.

	7
	ערבות בגין הגשת הצעה, על פי הנוסח המחייב בנספח 23

	8
	העתק רישיון עסק מהרשות המקומית בתחומה פועלים משרדי המציע במידה ונדרש

	9
	אישור מטעמו של מורשה החתימה אצל היצרן כי המציע הינו נציג מורשה של יצרני המוצרים (תוכנה או חומרה) המרכיבים את המערכת המוצעת על ידו במכרז.
הרשאה זאת תהא למכירה, אספקה, התקנה, הטמעה ומתן שרותי תחזוקה ותמיכה, במדינת ישראל. הרשאה זאת  תהיה תקפה לפחות ל-12 חודשים מיום התקנת המערכת במוקד השירות המרכזי בבית דגן ובמתקן פיילוט אחד, ע"פ הנוסח המחייב המופיע בנספח 22

	10
	העתק הסכמי תחזוקה ושירות פעילים של המציע עם שני לקוחות שונים עבור מערכות טלוויזיה במעגל סגור, בהיקף שנתי של לפחות 50 אלף ₪ + מע"מ עם כל לקוח, עד לפחות דצמבר 2016.

	11
	קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה של הצוות המוצע על ידי המציע:
מנהל פרויקט, מנהל טכנולוגי, מנהל מוקד השירות, 5 טכנאים, 5 מתקינים. 

	12
	אישור כי למציע רמת ההסמכה הגבוהה ביותר לכל סוג מוצר (תוכנה או חומרה) מטעמו של כל יצרן של המוצרים המרכיבים את המערכת (דוגמאות לאישורים:  Tier 1, Gold), ע"פ הנוסח  המחייב המופיע בנספח 22.

	13
	מענה המציע לפרק 2 במכרז, למפרט הטכני במכרז, תכנית העבודה ותפישת השירות על פי סעיף 3.8 בתנאי הסף במכרז.

	14
	מחירונים רשמיים של יצרני הציוד המוצע עבור ציוד שלא מופיע בכתב הכמויות במכרז חתומים על ידי מורשי החתימה אצל כל יצרן. 


2. נספחים
	מס. נספח
	שם הנספח

	15
	הצהרה אודות אימות פרטי המציע

	16
	הצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

	17
	הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים

	18
	הצהרה אודות אי תיאום הצעות במכרז

	19
	הצהרה אודות ניסיון המציע 

	20
	הצהרה אודות איתנות פיננסית

	21
	הצעת המחיר של המציע במכרז

	22
	הסכם התקשרות בין המשרד  לזוכה

	23
	נוסח אישור יצרן להיות המציע נציג מורשה שלו

	24
	נוסח ערבות בגין הגשת הצעה


נספח מס. 15:

הצהרה אודות אימות פרטי המציע

	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני, עורך הדין __________________(שם מלא), בעל רישיון מס. ___________ המשמש כעורך הדין החיצוני של ______________ המציע במכרז (להלן "המציע") מאשר בתאריך:_________________ את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז: 
	המציע כפי שהוא רשום במרשם
	

	הכתובת הרשמית של משרדי הקבע של המציע
	

	טלפון
	

	פקס
	

	סוג התארגנות
	

	תאריך הרישום
	

	מספר מזהה
	

	מספר חשבון בנק
	

	איש קשר מטעם המציע למכרז
	שם מלא
	

	
	תפקיד
	

	
	טלפון משרד
	

	
	טלפון נייד
	

	
	דוא"ל
	

	
	פקס
	

	מורשה/י החתימה מטעם המציע על פי החלטת דירקטוריון/ הנהלת המציע 
	שם מלא
	תפקיד
	ת.ז.
	דוגמת חתימה וחותמת

	
	
	
	
	

	
	שם מלא
	תפקיד
	ת.ז.
	דוגמת חתימה וחותמת

	
	
	
	
	


בכבוד רב,

	שם עורך הדין
	כתובת
	טלפון 

	
	
	

	תאריך
	מס. רישיון
	חתימה וחותמת

	
	
	


נספח מס. 16:

הצהרה אודות היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

בתצהירי/נו זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים). אני/ו מאשר/ים כי הוסברה לי/לנו משמעותו של מונח זה וכי אני/ו מבין/ה/ים אותו. 

סמן X במשבצת המתאימה:

· המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991 (להלן – חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן- חוק שכר מינימום) עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן- מועד להגשה) מטעם המציע במכרז.
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


	אישור עורך הדין

	אני החתום מטה, עו"ד:
	מאשר כי ביום:
	הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב:
	בישוב/עיר:

	
	
	
	

	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:
	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:

	
	
	
	

	המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

	שם עו"ד
	מס. רישיון
	חתימה וחותמת
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 17:

הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים

	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:
אין בהגשת הצעה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה, משום ניגוד עניינים עסקי אישי שלי/נו או של עובדיי/נו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה או בביצועה.

בנוסף לכך, הנני/הננו מצהיר/ה/ים כי במידה ויחול שינוי באמור לעיל אודיע/נודיע על כך למשרד ללא דיחוי.

	זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 18: 

הצהרה אודות אי תיאום הצעות

	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

1. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

2. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

3. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 
4. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

5. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

6. הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
יש לסמן V במקום המתאים
· למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988. 
זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


	אישור עורך הדין

	אני החתום מטה, עו"ד:
	מאשר כי ביום:
	הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב:
	בישוב/עיר:

	
	
	
	

	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:
	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:

	
	
	
	

	המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

	שם עו"ד
	מס. רישיון
	חתימה וחותמת
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 19:
הצהרה אודות משרדי המציע,  ניסיון וצוות מוצע על ידי המציע 
	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:
1. משרדי המציע
1. המציע פועל ממשרדי קבע (ולא בדירת מגורים).
2. במשרדים מופעל מוקד שירות בעל האמצעים הבאים:
3. מוקד ממוחשב לטיפול בלקוחות הפועל בימים א' עד ה' בשבוע בין השעות 08:00 עד 16:00.
4. במוקד מופעלת תוכנה לניהול לקוחות ושירות.
5. המוקד מאויש על ידי מוקדן אחד לפחות בימים ובשעות לעיל.

6. המציע יציג אישור בעלות המשרד או הסכם שכירות לפחות ל- 24 חודשים מיום הגשת ההצעה.
7. למשרד רישיון עסק תקף מהרשות המקומית בה הוא ממוקם, במידה ונדרש.
2. אספקה, התקנה ותחזוקה
1. המציע השלים ביצוע של לפחות 3 פרויקטים שכללו אספקה והתקנת מערכת טלוויזיה במעגל סגור, לשלושה לקוחות שונים במהלך 36 חודשים טרם הגשת ההצעה.
2. ההיקף הכספי של כל פרויקט עמד על 200 אלף ₪ + מע"מ לפחות.
3. כל פרויקט כלל לפחות את המרכיבים/המאפיינים הבאים:
· התקנת 50 מצלמות (מהן 20 קבועות או ממונעות) בלפחות 10 אתרים שונים.
· מערכת הקלטה דיגיטאלית ל-50 מצלמות וצפייה מנקודת בקרה אחת לפחות.
· תוכנה לניהול וידאו לשליטת צפייה ושחזור מידע הכוללת לפחות 5 עמדות עבודה, המחוברות לרשת המחשבים אצל הלקוח.
· תקשורת קווית מבוססת סיבים אופטיים ו/או רשת ייעודית.
· מערכת אנליטיקה ו/או VMD ל-50 מצלמות לפחות.
· להלן פרטי הלקוחות להם סיפק המציע שירותים במהלך 36 החודשים טרם הגשת ההצעה:
	#
	שם הלקוח
	מועדי תחילת וסיום מתן השירות
	היקף כספי לא כולל מע"מ
	איש קשר אצל הלקוח כולל טל. נייד

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


4. החומרים, הציוד, התוכנה או פתרון אותם מציע המציע בהצעתו הותקנו בעבר באתרים אחרים ולמציע יש ניסיון של למעלה משנתיים במהלך השנים 2013 עד 2015, עם הציוד/התוכנה/הפתרון המוצע.
5. המציע מתחייב בהצעתו כי כל החומרים, הציוד וכל דבר אחר אשר יהיה עליו לספק לשם ביצוע עבודתו, נמצאים ברשותו או באפשרותו להשיגם
6. ביום הגשת ההצעה, למציע הסכמי תחזוקה ושירות פעילים עבור מערכות טלוויזיה במעגל סגור, עם לפחות שני לקוחות שונים, בהיקף שנתי של לפחות 50 אלף ₪ + מע"מ עם כל לקוח, עד לפחות דצמבר 2016.
3. הצוות המוצע על ידי המציע לניהול וביצוע השירותים במכרז:
3.1 אנשי צוות המופיעים להלן , עומדים בכל תנאי המכרז - 
	#
	איש המקצוע
	מספר נדרש
	שם מלא 
	מס. זהות

	1
	מנהל פרויקטים
	1
	
	

	2
	מנהל טכנולוגי
	1
	
	

	3
	מנהל מוקד השירות
	1
	
	

	4
	מתקינים
	5
	
	

	5
	טכנאים
	5
	
	


	#
	שם הלקוח
	מועדי תחילת וסיום מתן השירות
	היקף כספי לא כולל מע"מ
	איש קשר אצל הלקוח כולל טל. נייד

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


3.2 להלן פרטי הלקוחות להם סיפק מנהל הפרויקט המוצע שירותים כנדרש בתנאי המכרז:
	#
	שם הלקוח
	מועדי תחילת וסיום מתן השירות
	היקף כספי לא כולל מע"מ
	איש קשר אצל הלקוח כולל טל. נייד

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


1.2 להלן פרטי הלקוחות להם סיפק המנהל הטכנולוגי המוצע שירותים כנדרש בתנאי המכרז:
זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:
	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


	אישור עורך הדין

	אני החתום מטה, עו"ד:
	מאשר כי ביום:
	הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב:
	בישוב/עיר:

	
	
	
	

	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:
	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:

	
	
	
	

	המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

	שם עו"ד
	מס. רישיון
	חתימה וחותמת
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 20:
הצהרה אודות איתנות פיננסית
	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

1. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים.
2. המציע אינו תחת אזהרת "עסק חי".
זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


	אישור עורך הדין

	אני החתום מטה, עו"ד:
	מאשר כי ביום:
	הופיע/ה/ו בפני במשרדי אשר ברחוב:
	בישוב/עיר:

	
	
	
	

	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:
	מר/גב':
	אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מס.:

	
	
	
	

	המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל.

	שם עו"ד
	מס. רישיון
	חתימה וחותמת
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 21: 

הצעת המחיר של המציע במכרז
	תאריך
	


לכבוד: 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון: מכרז פומבי מס. 60-2015, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

1. המחירים המבוקשים על ידי כוללים 36 חודשי אחריות ממועד סיום תקופת ההרצה בכל אתר ואתר ובכל מתקן ומתקן.
2. המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ וכן כל היטל או אגרה.
3. יובהר כי למעט תשלום התמורה המוצעת על ידי להלן לא אהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין זמני המתנת טכנאים או מתקינים או בעלי מקצוע אחרים, עבודות נוספות הקשורות ישירות להתקנת הציוד, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעות אשל וכיו"ב.
4. המציע ימלא את כלל השדות הנדרשים למילוי בטבלת כתב הכמויות שלהלן.
העתק של הטבלה שלהלן מצורף בקובץ Excel, למילוי על ידי המציע בנוסף.

יובהר כי העותק הקובע והמחייב במכרז להצעת המחיר הינו הטבלה שלהלן:
	סידורי 
	תיאור הציוד
	כמות
	יחידה
	עלות פריט
	סה"כ לכמות
	מתקין
	מק"ט
	יצרן
	הערות

	1
	מערכת צילום CCTV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות זה כוללים אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה, והפעלה של כל הציוד והאמצעים הדרושים להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק כבילה, שילוט, בדיקה, הפעלה, השלמות תיעול, זרועות במידה ויידרש והחלק היחסי הנדרש בריכוזים למיניהם ובבקרים
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	אספקה התקנה ואינטגרציה של תוכנה מרכזית בהתאם למפרט. התוכנה תאפשר שליטה, ניהול, אחזור וצפייה בכל המצלמות המותקנות באתרים. המערכת תאפשר חיבור של תחנות עבודה ייעודיות (Client) וחיבור באמצעות Web או שימוש באמצעי Mobile.
	1
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.3
	אספקה והתקנת מערכת הקלטה  ייעודית למערכת אבטחה המבוססת על טכנולוגית NVR&VMS/NVMS  המערכת תאפשר חיבור של עד 12 מצלמות ( אפשרות לגידול של 25% ), המערכת תבצע דחיסה בפורמט MPEG4 , MJPEG, 4CIF 25F/s לכל הערוצים בו זמנית. המערכת תאפשר שליטה מלאה המערכת תכלול מערכת VMD מובנת כוללת יכולות נעילה וזיהוי. זמן האגירה במערכת לא יפחת מ-14 ימי הקלטה רצופים (לא VMD) ויהיה ניתן להרחבה ל-30 יום. המערכת תכלול דיסק קשיח בגודל מתאים לדרישות ההקלטה הנ"ל כולל גידול של 25%. מערכת ההקלטה תבצע גיבוי כפול באמצעות מערכת האחסון המקומית ומערכת אחסון מרכזית באתר ראשי, גיבוי באתר ראשי יבוצע לפחות כל 4 שעות.
המערכת תתמוך במצלמות IP ומגה פיקסל (Hybrid). המערכת תכלול אפשרות חיבור שני מגענים "יבשים".
	50
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.4
	אספקה והתקנת מערכת הקלטה מרכזית כולל תוכנת VMS ייעודית למערכת צילום והקלטה המבוססת על טכנולוגית NVR&VMS/NVMS  המערכת תאפשר חיבור של עד 50 אתרי קצה בעלי מערכות הקלטה משניות (ראה סעיף 4.1) כולל אפשרות לגידול של 25%, המערכת תאפשר חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 12 מצלמות לכל יחידת קצה. כל יחידת קצה תאפשר בשרת המרכזי. המערכת תבצע דחיסה בפורמט MPEG4 , MJPEG, 4CIF 15F/s לכל הערוצים בו זמנית. המערכת תאפשר שליטה מלאה המערכת תכלול מערכת VMD מובנת כוללת יכולות נעילה וזיהוי. המערכת תתממשק למערכת אחסון חיצונית , באחריות הספק לבצע אינטגרציה מלאה.
המערכת תתמוך במצלמות IP ומגה פיקסל (Hybrid). 

	1
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.5
	אספקה והתקנה של מערך אחסון (Storage), להתקנה באתר המרכזי, המערכת תאפשר אגירה של הנתונים מכלל אתרי הקצה, זמן האגירה במערכת לא יפחת מ-100 ימי הקלטה רצופים (לא VMD), המערכת תכלול דיסקים קשיחים בגודל מתאים לדרישות ההקלטה הנ"ל כולל גידול של 25%.
	1
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו את הציוד בסעיף זה. התקנה, הפעלה ואינטגרציה באחריות הזוכה 
(יצוין כי המשרד כפוף למכרז חשכ"ל לתחום האיחסון)

	1.6
	תוספת עבור אספקה והטמעה של תוכנת ניתוח וידאו ייעודית לניטור וזיהוי תנועות חריגות ע"פ תרחישים שיקבעו ע"י המזמין. התוכנה תבצע ניתוח וניטור של כלל מערכות הצילום באתרי הקצה.
	1
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.7
	אספקה והתקנת מתג 24P עבור מערכת CCTV  כולל POE\POE+  לטובת העברת מתח לכל מצלמה - בהתאם למפרט חשכ"ל 
	50
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו את הציוד בסעיף זה. התקנה, הפעלה ואינטגרציה באחריות הזוכה

	1.8
	אספקה והתקנת מצלמת טמ"ס צבעונית IP 2 Megapixel, FullHD, להתקנה חיצונית, בעלת רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה, התקן פנימי/חיצוני לזיהוי תנועה (VIDEO MOTION DETECT), המצלמה תכלול כרטיס זיכרון מקומי בנפח 32gb ותכלול את כל האביזרים והעבודות הנדרשות להתקנתה, התקן חימום העדשה למניעת רטיבות המצלמה תכלול עדשה אינטגרלית מותאמת לתוואי השטח. רגישות 0.03 LUX  ודחיסה H.264/MJPEG. כולל אספקה והתקנה של מארז חיצוני  + זרוע למצלמה מוגן מים IP 65, הכולל שרשור מתכתי  מוגן PVC להזנת הכבילה למארז וכל הדרוש להתקנה הסטטית. כדוגמת Pelco Spectra IV SL SD423-PG או שו"ע מאושר
	500
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	

	1.9
	אספקה והתקנת מצלמת טמ"ס PTZ צבעונית IP 2 Megapixel, FullHD, להתקנה חיצונית, בעלת רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה, זום אופטי x36, התקן פנימי/חיצוני לזיהוי תנועה (VIDEO MOTION DETECT), המצלמה תכלול כרטיס זיכרון מקומי בנפח 32gb ותכלול את כל האביזרים והעבודות הנדרשות להתקנתה, התקן חימום העדשה למניעת רטיבות, המצלמה תכלול עדשה אינטגרלית מותאמת לתוואי השטח. רגישות 0.03 LUX  ודחיסה H.264/MJPEG. כולל אספקה והתקנה של מארז חיצוני  + זרוע למצלמה מוגן מים IP 65, הכולל שרשור מתכתי  מוגן PVC להזנת הכבילה למארז וכל הדרוש להתקנה הסטטית. כדוגמת Pelco Spectra IV SL SD423-PG או שו"ע מאושר
	100
	יחידה 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.10
	אספקה והתקנת מצלמת טמ"ס IP  צבעונית 1.3 megapixel להתקנה פנימית בעל רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה , בעל התקן פנימי /חיצוני לזיהוי תנועה (  VIDEO MOTION DETECT ), כולל כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה . המערכת תכלול עדשה אינטגרלית varifocal מותאמת לתוואי השטח לרבות Anti smoke. רגישות 0.03 LUX ודחיסה H.264/MJPEG. כולל כיסוי ,כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום (DOM) ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו בתקרה אקוסטית או תקרת גבס. כדוגמת ID10DN8-1 או Mobotix D24M-SEC
	20
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.11
	אספקה והתקנה של מארז חיצוני IP67, אנטי ונדלי, כולל אמצעי חימום, וניגוב העדשה (ווישר) מפני לכלוך / רטיבות. הפעלת אמצעי החימום והניגוב יופעלו בדרכים הבאות : חיישן אוטומטי, זמן קבוע מראש, שליטה מרחוק באמצעות תוכנת הבקרה. המארז יכלול זרוע למצלמה הכולל שרשור מתכתי מוגן PVC להזנת הכבילה למארז וכל הדרוש להתקנה הסטטית. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה בין המארז למצלמה המתוקנת בתוכו.
	200
	יחידה
	
	
	
	
	
	

	1.12
	אספקה והתקנה של מקלדת רשת, כולל מסך מגע 7" + ג'ויסטיק לשליטה של עד 100 מצלמות PTZ 
	4
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.13
	אספקה, התקנה וחיבור של כבילה עבור המצלמות לרבות מגשרים
	1
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.14
	אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של עמדת צפייה - מחשב ומסך "29 LED כולל רישיון 
	55
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	בכל אתר (במשרד וטרינר)

	 
	סה"כ לפרק 1

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	כללי תשתיות וצנרת
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	אספקה והתקנה של ארון תקשורת תלוי 19", אנטי ונדלי בעל מנעול רב בריח, בעל דלת קגמית מחוררת. הארון שיסופק יתוכנן לטיפול בפליטות החום של הציוד המותקן בתוכו. הארון יכלול פס 6 שקעי חשמל בעל חיבור שקע CEE 16A, הארון יכלול מגען Temer Switch להתראה במקרה של פתיחת דלת לא מורשית. הארון יכלול את כלל האמצעים הנדרשים להתקנתו באתר.
	50
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.2
	אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט מחבר  RJ45  מסוכך בתקן CAT6A להתקנה בקופסת CIMA/ADA תקנית או באביזר ייעודי לעמדת Open space או בקופסה 55 מ"מ עה"ט תה"ט כולל כבל תקשורת CAT7A SFTP 1000Mhz מאושר וחלק יחסי בלוח הניתוב בתקן CAT 6A STP העבודה תכלול כבל באורך של עד 90 מ', את כל האביזרים הנדרשים להתקנת עמדת העבודה. העמדה תכלול את כל המסגרות והמתאמים. כל האביזרים יוגדרו Connecting hardware Componnent approved
	700
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע סעיף זה באמצעות קבלן חשכ"ל , תאום ההתקנה באחריות קבלן הביטחון

	2.3
	כבל אופטי להתקנה פנימית 4 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, במארז TIGHT TUBE ומעטה HFFR. הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה כפול כולל שכבת Kevlar בין המעטים. הסיבים יעמדו בתקן העברת 10 Giga למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE.  
	5000
	מ"א
	 
	
	 
	 
	 
	המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע סעיף זה באמצעות קבלן חשכ"ל , תאום ההתקנה באחריות קבלן הביטחון 

	2.4
	מערכת אל פסק 800w או בהתאם לעומס הציוד באתר, המערכת תגבה את כלל רכיבי הציוד באתר (מתגי POE,NVR) , המערכת תאפשר זמן גיבוי של 60 דקות. המערכת תאפשר מתן התראות באמצעות מגע יבש.

	50
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.5
	כבל אופטי להתקנה חיצונית, משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ דרישת המזמין, 6 סיבים M.M בקוטר 50 מיקרון OM3, בצינורית במארז LOOSE TUBE. הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. הסיבים יעמדו בתקן העברת 10 Giga למרחק של 150 מ' לפי תקן IEEE. 
	3000
	מ"א
	 
	
	 
	 
	 
	 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע סעיף זה באמצעות זוכה חשכ"ל , תאום ההתקנה באחריות קצין הביטחון

	2.6
	צינור מריכף ירוק 29 מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים
	5000
	מ"א
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.7
	אספקה והתקנה של עמוד Self Support בגובה של עד 3 מ', כולל עיגונו למשטח בטון / או הטמנתו בקרקע לצורך התקנת מצלמה. העמוד יכלול התקן פנימי להעברת כבילה וקופסת חיבורים בגובה של 2 מ'. העבודה תכלול ביצוע כל עבודות ההכנה הנדרשות להתקנת העמוד לרבות חפירה, ביטחון וכו.
	10
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.8
	אספקה והתקנה במארזי מצלמות קבועות ובחדר הציוד של ממירים מאופטי לנחושת. כולל כול עבודות ייצור, ספקי כוח, כבילה, ואביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה
	70
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.9
	אספקה והתקנה במארזי מצלמות PTZ ובחדר הציוד של ממירים מאופטי לנחושת. כולל כול עבודות ייצור, ספקי כוח, כבילה, ואביזרים הנדרשים להתקנה והפעלה. יותקן ע"ג סיב אחד
	50
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.10
	אספקה, התקנה בדיקה ושילוט של נקודת חשמל 16A , שקע "ישראלי", העבודה תכלול את שקע הקצה, התקנת מאמ"ת וכבל החשמל. כל העבודות יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לכל התקנים.
	25
	יחידה
	
	
	
	
	
	

	2.11
	אספקה, התקנה בדיקה ושילוט של נקודת חשמל 16A , שקע CEE העבודה תכלול את שקע הקצה, התקנת מאמ"ת וכבל החשמל. כל העבודות יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לכל התקנים.
	25
	יחידה
	
	
	
	
	
	

	2.12
	שעות עבודה טכנאי או חשמלאי מוסמך או כל בעל מקצוע אחר לביצוע עבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב לביצועם מראש על ידי מנהל ההקמה/מפקח.
	200
	יחידה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.13
	הכנת תיק תיעוד מלא הכולל מסמכי מערכת מלאים כולל תוכניות עם סימון מצלמות, נקודות קצה ומספור המצלמה / הנקודה ע"ג התוכנית, מפרטים טכניים לציוד, תעודות אחריות, תיעוד ריכוזי תקשורת ותוואי כבילה, תרשימי תקשורת, חוברות בדרכה והסברים לרכיבי התוכנה. התיעוד יוגש ב4 העתקים ועל מדיה אופטית
	4
	קומפלט
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.14
	שנת אחריות ותחזוקה נוספת מעבר ל-36 החודשים הכלולים במחירים המפורטים לעיל בטבלה זאת. האחריות הינה עבור כלל רכיבי המערכת (חומרה + תוכנה), ובהתאם להגדרות ה-SLA ונספחי החוזה. ולרבות שידרוגי גרסה בתוכנה ובחומרה בהתאם ייעשו תוך 6 חודשים משחרור גרסה יציבה ואשר הותקנה ביותר מ-20 אתרים בארץ ובעולם.
	1
	שנה
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	סה"כ פרק 2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	סה"כ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


סה"כ הצעתנו לכלל השירותים המבוקשים במכרז לרבות: כתב הכמויות, העבודות הנדרשות ושנת אחריות אחת מעבר ל36 חודשי האחריות במכרז עומדת על:
 _________________________________- שקלים חדשים כולל מע"מ
                      בספרות
_________________________________- שקלים חדשים כולל מע"מ
                      במילים
ולראייה באנו על החתום:
	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


נספח מס. 22:

הסכם התקשרות בין המשרד לזוכה במכרז
מכרז פומבי מס. 60-2015
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
שנערך ונחתם ביום __________
בין 


משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(להלן – "המשרד")

מצד אחד

לבין

____________________________________

מרח': ________________________________

יישוב: ___________מיקוד: _______________

               מס. עוסק:___________________
 (להלן - “הספק")

מצד שני

הואיל והמשרד, מעוניין להתקשר עם ספק לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
והואיל ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד מכרז פומבי מס. 00-15, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
 (להלן - "המכרז");

והואיל והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז.
והואיל
ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכים המשרד לקבל את הצעת הספק לספק את השירותים נשוא מכרז זה בתנאים המפורטים להלן;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1. מבוא ונספחים
המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו, התחייבויותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה וייקרא עמו בד בבד. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים יש לפרש הסכם זה בכפוף להוראות, להתניות, להתחייבויות ולקביעות שבמכרז.
נספחים להסכם זה:
1.1. נספח א' – הצעת הספק למכרז זה.

1.2. נספח ב' – ערבות ביצוע.
1.3. נספח ג' - התחייבות לשמירת סודיות.
1.4. נספח ד'- אישור עריכת ביטוחים.
1.5. נספח ה' – מסמכי המכרז כולל קבצי ההבהרות של המשרד.

2. תקופת ההתקשרות 
תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות/ההזמנה על ידי חשב המשרד. כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים כפי שימצא המשרד לנכון (להלן " תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 60 חודשים מיום חתימת ההסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.
3. הצהרות והתחייבויות הספק 
3.1. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המכרז, הבינו היטב וקיבל מנציג המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המשרד בקשר למתן השירותים בהתאם להסכם זה. כן מתחייב בזה הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז וההסכם.

3.2. הספק מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, הניסיון, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות נוספת במידה ותהיה כזו. 

3.3. הספק מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבמכרז ושבהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר. 
3.4. הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת הארכה נוספת, במידה ותהיה כזו, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.
3.5. הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את כל מגוון השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
3.6. הספק מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב ומראש על ידי המשרד. 
3.7. הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 
3.8. בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הספק להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד (אם קיים) או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.  
3.9. המשרד להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת אם נתרשמו כי איכות השירות הניתנת ע"י הספק או מי מעובדיו אינה עולה בקנה אחד עם המצופה או בכל מקרה אחר ובו אין השירות הניתן משביע את רצון המשרד. קביעה זו  תהיה סופית, ולהספק לא תהיה כל זכות עוררין עליה. 
3.10. למשרד עומדת הזכות לדרוש מהספק תיקון כל ליקוי במתן השירות בכל עת מתקופת ההתקשרות או מהארכה לה, אם בוצעה. לא תיקן הספק את הליקוי בהקדם האפשרי, אזי המשרד יהא רשאי להעסיק אחר שיבצע את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך הכספים להם זכאי הספק עפ"י הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם לספק על פי הסכם  זה.
3.11. המשרד מבקש להבהיר בלשון שאינה משתמעת לשני פנים, כי נושא פריסת המצלמות בבתי המטבחיים מצוי בימים אלו בהליכי הסדרה רגולוטרוית שטרם הושלמו (לרבות לעניין עצם קביעת חיוב בחוק להתקנת המצלמות). אשר על כן היקף השירות בפועל שיוזמן מהזוכה יכול ויהא מצוצמם בלבד (דוגמת: פיילוט  עם בתי מטבחיים שיבחרו להשתתף בו) ויכול וישתרע עד להתקנה מלאה בכלל בתי המשחטות ובתי המטבחיים כמפורט במפרט הטכני המצ"ב. אור זאת המשרד מבהיר כי אין כל מחוייבות מצדו בשלב זה להזמנת שירותים בהיקף כלשהו. המציע- ככל שהצעתו תהפוך זוכה  - לא יוכל להלין בשלב מאורח יותר על היקפי שהוזמנו ממנו בפועל. 
מובהר בזאת עוד, כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים נשוא הסכם זה. למען הסר ספק, מצהיר בזאת הספק כי ידוע ומובן לו כי צורכי העבודה ייקבעו אך ורק ע"י המשרד וכי המשרד רשאי להפסיק ביצוע פעולה כזו או אחרת במסגרת מתן השירות ככל שיראה, שיראה לנכון. יובהר כי, הרחבת היקף השירותים טעונה אישור של ועדת המכרזים של המשרד ואישור מורשי החתימה.
3.12. העסקת עובדיו של הספק יכול ותעשה בכפוף לאישור מראש של קצין הביטחון שרשאי לדרוש מהספק להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהתקבל לעבודה בשירותו של הספק (אם קיימים טעמים ביטחוניים מוצדקים לכך), האחרון מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת. 
3.13. הספק מתחייב למלא אחרי כל החוקים, המקורות, הדינים ואחרי כל ההוראות וחוקי העזר הנוגעים לביצוע השירותים.
3.14. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ו/או מי מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, ולעזור למשרד בכל המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כאמור יידרשו.
3.15. הספק מתחייב בזאת להגיש למשרד בכל עת שיידרש לכך ע"י נציג המשרד המוסמך כל נתון, מידע ו/או מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
3.16. הספק מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, בין בקיום חיובים הנובעים מההסכם ובין בשימוש בזכויות הנובעות מן ההסכם.
4. ערבויות ובטחונות 
4.1. כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק להמציא תוך שבעה ימים מיום שליחת הודעת הזכייה אליו על ידי המשרד ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
4.2. הערבות בגובה 250,000 ₪, תיכתב בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה, לתקופה של 14 חודשים מיום חתימת הסכם זה. במידה ותוארך ההתקשרות – יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל- 60 יום לאחר תום כל תקופת מכרז נוספת.

4.3. המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו כולן או מקצתן על פי הסכם זה ו/או על פי תנאי המכרז ו/או על פי התחייבויות הספק בהצעתו למכרז, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים בטרם יממש המשרד את זכותו לפי סעיף זה.

4.4. בנוסף, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למשרד עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד ו/או לאחרים בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי המכרז או הסכם זה. לספק תינתן התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש המשרד את סמכותו לפי סעיף זה.

4.5. מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הספק למשרד, וכי המשרד יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.

4.6. המצאת הערבות הנ"ל היא תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף.
5. יחסי הצדדים 
5.1. הצדדים מסכימים כי הספק הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם זה לבין המשרד. 
5.2. במתן השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד. מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות, הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות, כיוצרת יחסי עובד מעביד, ולכן לא תהיינה להספק ולכל המועסקים על ידו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד.
5.3. מוסכם בזה שהסכום, שהמשרד משלם לספק, אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים. עבודות אלה מבוצעות על ידי הספק בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים בין המשרד לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו יחסים בין עובד למעביד. 
5.4. הספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

5.5. תשלומים וניכויים בגין המועסקים - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.
5.6. הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר המגיע לעובדיו או למי המועסק או פועל מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין או בעקיפין ולא תהיה לספק כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המשרד.
6.  תמורה 
6.1. המשרד מתחייב לשלם לספק תמורת ביצוע השירותים בתקופת ההסכם את הסכומים הנקובים בהתאם להצעתו של הספק עת התמודד למכרז שהווה את הבסיס להתקשרות זו ושהנם על בסיס ההצעה הגיש הספק במכרז. המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ כחוק וכל היטל. 
6.2. הספק לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתעריף הנקוב בהצעתו למכרז. למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולמו להספק תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס ואש"ל.
6.3. המשרד ישלם את התמורה לה זכאי הספק על פי המפורט בסעיף 6.7 להלן, ובלבד שהעבודה בוצעה לשביעות רצון המשרד ובהתאם להנחיותיו.
6.4. המשרד לא ישלם תמורה נוספת עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם אחר.
6.5. נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה, כי ההוצאות וההרשאות להתחייב, הכרוכות במתן השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 2015 בתקנה _______
6.6. הובא הסכם זה לידי סיום לפי הוראות הסכם זה, ישלם המשרד לספק, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע הספק לשביעות רצון המשרד עד לתאריך הסיום. המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק שלא בוצע בשל סיום ההסכם כאמור בסעיף זה.
6.7. אופן ההתחשבנות בין המזמין לספק

6.7.1. הזוכה יעביר עם אחת לחודש "דוח ביצוע" כמפורט במכרז. 
6.7.2. עם אישור דוח הביצוע על ידי נציג המזמין, ימציא הזוכה לנציג המזמין חשבונית מס כחוק.
6.7.3. תנאי התשלום יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:
 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.
6.7.4. תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם מספר 7.17.2 המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר בכתובת:
 http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
6.7.4.1. תאריך בסיס- מועד הגשת הצעות.

6.7.4.2. תאריך התחל הצמדה- 18 חודש מיום הגשת הצעות.

6.7.4.3. מדד- מחירים לצרכן.
7. סודיות
7.1.  הספק מתחייב כי כל עובד שיועסק מטעמו במתן השירות נשוא הסכם זה, יופעל רק לאחר חתימה על נספח ג' (שמירה על סודיות), המצורף להסכם ההתקשרות. 
7.2. הספק מצהיר שידוע לו כי מידע ומסמכים שימסרו לו ו/או למי מטעמו על ידי המשרד במהלך מתן השירות לפי הסכם זה רגישים ואין לפרסמם או לעשות בהם שימוש אלא לצורך מתן השירות עפ"י ההסכם. הספק מתחייב להחזיר את המסמכים כאמור לידי המשרד מיד בתום הטיפול בהם לצורך מתן השירות.
7.3. הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זהות הפונים לספק, תוכן הפניות, מספרן, וכל דבר אחר הנוגע לפניות.
7.4. הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים המפורטים לעיל גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה.
8. אבטחת מידע 
8.1. מוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי המשרד לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, והספק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור אך ורק במסגרת ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה.
8.2. מוסכם בזאת כי המשרד יהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל, ייאסף, יוכן ויעובד על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות רישומי הפניות והדיווחים שהספק מעביר למשרד. המשרד יהיה רשאי לעשות במידע כאמור כל שימוש שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל דין.
9. זכויות יוצרים
9.1. כל המידע הכלול במסגרת השירותים שיסופקו על-ידי הספק במסגרת הסכם זה, לרבות כל נתון, חומר, ו/או מידע בין שניתן בע"פ, בכתב ו/או בקובץ מחשב, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של המשרד. 
9.2. המידע וכל מסמך ו/או בסיס נתונים ו/או דו"ח ו/או תוכנית ו/או חוות דעת ו/או מבחנים שהוכנו עבור המשרד, ואשר יצטברו אצל הספק בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה (להלן: "תוצרי השירותים"), יהיו רכושו הבלעדי של המשרד והוא יהא הבעלים היחיד של זכויות הקניין בהם, ויהא זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו ויימסרו לחזקו בכל עת עם דרישתו. 
9.3. המשרד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי השירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתוך תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. 
10. אחריות לנזקים ושיפוי 
10.1. הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, של הספק או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה. 
10.2. הספק מתחייב לשפות את המשרד או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, ריביות, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המשרד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף קטן 10.1 לעיל.
10.3. המשרד יאפשר לספק להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד ואשר בגינה דורש המשרד שיפוי מן הספק.
10.4. הספק מתחייב לשפות את המשרד או את מי הפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, שכר טרחה עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המשרד עובדיו ושילוחיו, ואשר האחריות לגביה חלה על הספק.
1. הספק מקבל בזאת על עצמו אחריות מלאה לטיב השירותים הניתנים על ידו, וכן לכל אובדן ו/או נזק, בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, לרבות פגיעה או נזק לבני אדם ו/או הוצאות שהן שייגרמו לספק, לממשלה ו/או לכל צד שלישי, עקב מעשה או מחדל, תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של הממשלה, הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידה.

2. אם הממשלה תידרש לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן, בגין אחת או יותר מהעילות האמורות בסעיף מעלה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, מתחייב בזאת הספק לשפות את הממשלה בשלמות בעד כל סכום שתידרש לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב במגיע לממשלה מאת הספק על פי הסכם זה.

11. ביטוח
 הספק  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהציג למשרד החקלאות ופיתוח הכפר את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

השלב הראשון - עבור ביצוע כל עבודות התקנה, הרכבה כולל עבודות התשתית המתחייבות 

1.  ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות ההתקנה, הרכבה ועבודות התשתית המתחייבות מכך בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הספק לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את העבודות 

(לרבות עבודות זמניות)  כולל תכנון, ביצוע, אספקה, הובלה, התקנה של המערכת,  ציוד התקנים, האביזרים הנלווים, תשתיות ואחזקה,  כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת
ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואשר יכלול:-

פרק  א – ביטוח רכוש 

במלוא ערכן של כל עבודות כולל כל החומרים, הציוד, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור על כלל המערכות, ההתקנים, האביזרים הנלווים והתשתית  בפרויקט על בסיס ערך כחדש כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה , גניבה ושוד.
בכיסוי יכללו  ההרחבות הבאות:

1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה.

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 500,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון.

4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא. 
5. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

    לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו 

    הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

    עבודה לקויה.

6. כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות 

    עצמית של הספק שלא תעלה על 10%. 

7. שכר טרחת מהנדסים ויועצים לא יפחת מסך 25,000  דולר ארה"ב.

8. תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו.
9. כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.
10. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות וציוד המערכת  משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר וישולמו להם אלא אם יורה חשב המשרד  בכתב אחרת.

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 1,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב.  

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים
1. לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב. 

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים

    על פי המצוין לעיל.

3. לשם המבוטח יתווסף ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 2. ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ויועצים בפרויקט כולל עבודות התכנון 

1.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים והיועצים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תכנון לגבי אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ואשר אירע כתוצאה ממעשהרשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית, תכנון לקוי, שנעשו בתום לב בקשר לעבודות כאמור.  
2.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 500,000 דולר ארה"ב.

3.  בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

      - מרמה ואי יושר של עובדים;

      - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
      - אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

 4. הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר כמבוטחים נוספיםלעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המהנדסים והיועצים. 

     לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : ו/או מדינת ישראל – משרד החקלאות 

     ופיתוח הכפר.
3. כללי
   בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

   א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  

   ב. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    ג. הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  

        החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

   ד. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

   ה. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קייםביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות  על פי הביטוח.

   ו.  בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

   ז. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט". 

השלב השני – לאחר מסירת העבודה  ביטוח חבות המוצר בגין הציוד  וכן עבודות ההתקנה, ההרכבה, טיפול ותיקון מוצרי המערכת, וביטוח אחריות מקצועית בגין תחזוקת המערכת, לאחר מסירת המערכת.   ביטוח חבות המעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לגבי תחזוקת המערכת.
1. ביטוח אחריות מקצועית

א.  הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו  ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה.
ג.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 500,000  דולר ארה"ב.

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר של עובדים;    
- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי מדינת ישראל –משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

2 .   ביטוח חבות המוצרPRODUCTS  LIABILITY-     

     א.  הספק יציג למשרד החקלאות ופיתוח הכפר אישור ביטוחי  או לחילופין – מטעם יצרני/יבואני/ספקי המערכות ומבטחם, - על קיום ביטוח חבות המוצר לגבי המערכות והציוד המסופקים לצורך אספקת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותיםהווטרינריים ובריאות המקנה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.   
הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, הפעלה, אחריות, אספקת חלקי חילוף, תיקון תקלות, תיקון, שרות  ותחזוקה, הדרכה, תיעוד, בדיקות ותמיכה למערכת על כלל רכיביה וציודה ההיקפי.            

     ב.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

      ג.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 250,000  דולר ארה"ב בגין  נזקי גוףורכוש.    

      ד.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY .

     ה.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

      ו.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

3.    ביטוח חבות מעבידים

    א.  הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראלוהשטחים המוחזקים.

    ב.  גבולות האחריות לא יפחתו מ - - 5,000,000 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

    ג.   הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

   ד.   הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.  

4. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

ב. גבול האחריות למקרה ולתקופה -  בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ – 1,500,000 דולר ארה"ב.

ג . הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנהועובדיהם.

ד. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

ה. כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;
ו. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

ז.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו  אחראים למעשי  ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

5. כללי
   בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

   א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכפוף  להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

   ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנהעל כך הודעה מוקדמת של  60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

   ג. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

   ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

   ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

   ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קייםביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות  על פי הביטוח.

   ז. בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

  ח. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים  על פי הנדרש לעיל.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח  או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת ההסכם, למעט ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית לתקופת ביטוח של לפחות שנה אשר יימסר לאחר מסירת המערכת וכן ביטוח חבות המעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לגבי תחזוקת המערכת.

בכל מקרה, לא יחלו עבודות התכנון ו/או הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי ביטוח נמסרו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.  

הספק מתחייב לחדש את פוליסות הביטוח לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא העתקי פוליסות הביטוח מאושרות וחתומות ע"י המבטח  או אישור המבטח על חידושן למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפחותשבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת 

דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים
לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.      

12. קיזוז 
    המשרד יהיה רשאי להפעיל פיצויים מוסכמים כאמור באמנת השירות במכרז. 
13. המחאת זכויות 
מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות, להעביר או להסב זכות ו/או חובה מזכויותיו ו/או חובותיו (לפי העניין) על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד. אישר המשרד המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המשרד לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המשרד ו/או צדדים שלישיים בדבר הוראות הסכם זה.

14. היעדר ניגוד עניינים
14.1. הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה. 
14.2. הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
14.3. הספק מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הספק להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. הספק יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.
14.4. הספק מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
14.5. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת המשרד. 
15. ויתור 
כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות מדרישה/תביעה או שיהוי (להלן - ויתור) מצידו של המשרד במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי דין לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד. וויתור כאמור לא ייחשב כוויתור גורף על הפרות אחרות או על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכויות אחרות.

16. הפרת הסכם 
הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם: 4, 5, 6, 7 8, 9, 10.
17. תרופות 
17.1. ביטול עקב הפרה: 
17.1.1. לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המשרד, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לשיפוי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין. יחד עם זאת, תינתן לספק התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש המשרד את סמכותו לפי סעיף זה 
17.1.2. הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות, או כל חלק ממנה, בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
17.1.3. נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובפקסימיליה למשרד. הודיע הספק כאמור, רשאי המשרד לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.
17.1.4. בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך במתן השירותים אשר הוזמנו על ידי המזמין, וזאת עד להשלמת התחייבויותיו כפי שיוגדרו על ידי המשרד, ולא יותר מ- 90 יום. מתן שירותים אלו יזכה את הספק בתמורה המוסכמת לפי המכרז.
17.1.5. הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאי המשרד להתקשר בהסכם למתן השירותים עם ספק אחר.
17.1.6. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.
17.2. תרופות מצטברות
17.2.1. התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה המשרד בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המשרד לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.
17.2.2. מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המשרד לקזז כל סכום, שחייב לו הספק מכל סכום שהוא חייב לשלם לספק.
17.2.3. ויתר המשרד על תרופה המגיעה לו בגין הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל תרופה בגין הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.
18. הפסקת ההתקשרות של המשרד עם הספק 
18.1. עילות להפסקת ההתקשרות
המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או יותר מן המקרים הבאים:
1. אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.
2. אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לספק. ויובהר כי, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.
3. אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. ויובהר כי, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מידית למשרד בדבר מתן צו כאמור.
4. אם הפסיק הספק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.
5. הסתלק הספק מביצוע הסכם ההתקשרות.
6. חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המשרד מרמת השירותים אותם מספק הספק למשרד.
7. הספק חרג מהרשום באמנת השירות המפורטת במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים מוסכמים, אשר על פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו.
8. פתיחה בחקירה פלילית שיש בה כדי להעמיד את הספק בחשש לניגוד עניינים בין מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין עניינו האישי שנחקר.
18.2. העברת ביצוע השירותים

המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לזוכה אחר (להלן – "חדש") אשר דורג במקום הבא לאחר הזוכה במסגרת ההליך המכרזי. 
הזוכה החדש יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא.

תמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו במכרז.
19. הוראות שונות
19.1. אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים ואופן כוויתור מצד הממשלה אלא אם נעשה בכתב, ואין שינוי בהסכם זה כולל   הנספח לו ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב. 
19.2. מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הנספח המצ"ב להסכם זה ייחשב אף הוא כהוראות והתחייבויות בהסכם זה, ובלבד שאין בו כדי לגרוע מהוראות הסכם זה או לפגוע בהן. 
19.3. אם נפתחו הליכי פירוק נגד נותן השירותים או אם נמנע מאת נותן השירותים מלספק את השירותים מכל סיבה שהיא ייחשב הדבר כאילו ההסכם הסתיים במועד פתיחת ההליכים או במועד תחילת הנבצרות, לפי העניין.
19.4. מוסכם בזאת על הצדדים, כי לממשלה תהיה זכות קיזוז של כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת הממשלה על פי הסכם זה.
19.5. כותרות הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם נוחות בלבד, ולא יהיה להם תוקף או משקל בפירוש ההסכם. 
19.6. הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני, לקיים את ההסכם על הוראותיו וקביעותיו הנובעות ממנו, בתום לב ובנאמנות ותוך שמירה והקפדה על הוראותיו. 
19.7. מוסכם על הצדדים, כי רק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא הסמכות המקומית לדון  בכל עניין הנובע מהסכם זה.
19.8. כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תחשבנה כהגיעו לתעודתן בתום 48 שעות מעת שנמסרו בבית הדואר, ובתנאי שנשלחו לפי הכתובות שלהלן.
19.9. כתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כדלהלן: 
המשרד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקרייה החקלאית ראשל"צ
הספק: ______________________________________________________________
ולראיה באו הצדדים על החתום:

מורשי החתימה מטעמו של המשרד:
	   
	שם מלא
	חתימה

	1
	
	

	2
	
	


מורשי החתימה מטעמו של הספק:
	   
	שם מלא
	חתימה

	1
	
	

	2
	
	


נספח ב' להסכם ההתקשרות: 

נוסח ערבות ביצוע – דוגמא לא למילוי

הערה: יש להקפיד על התאמה מלאה בניסוח הערבות למופיע בנספח זה. אי התאמה ולו הקלה ביותר, עלולה לפסול את ההצעה. הערבות תירשם לכל אשכול ע"פ  
כתב ערבות ביצוע במכרז 60-2015 
לכבוד 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון: ערבות מס' _______________
אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 250,000 ₪ (במילים: מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים), שיוצמד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום​​​​​​​​​​​​​​​ 15 בחודש __________לשנת 2015, אשר תדרשו מאת ______________ (להלן - "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס. 00-15, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________
____________________________________________________________________שם הבנק/חב' הביטוח:____________________________________________________
_________________________                ____________________
     מס' הבנק ומס' הסניף                                  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה
תאריך:__________________

שם מלא:________________

חתימה וחותמת:___________

נספח ג' להסכם ההתקשרות:

התחייבות לשמירת סודיות 
שנערכה ונחתמה ב___________________ ביום ______ בחודש _____________שנה _________
        שם העיר/יישוב
על ידי:  
	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


הואיל  ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר  (להלן-"המשרד"), מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז פומבי 60-2015 מכרז פומבי מס. 00-15, לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר  (להלן - "המכרז");

והואיל
והנני/ו מועסק/ת/ים בקשר למתן השירות כמפורט במכרז;

והואיל
והנני/ו עשוי/ה/ים להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המשרד להגן.
לפיכך הנני/ו מתחייב/ת/ים כלפי המשרד כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים"/ ה"טובין" – מתן/אספקת השירותים/הטובין בהתאם למפורט במכרז. 
"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור במתן/אספקת השירותים/ הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן/אספקת השירותים/הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

שמירת סודיות

הנני/ו מתחייב/ת/ים לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן/אספקת השירותים/הטובין. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני/ו מתחייב/ת/ים לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני/ו מצהיר/ה/ים כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי/נו מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ולראיה באתי/נו על החתום:
	שם מורשה החתימה
	ת.ז.
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך

	
	
	
	


נספח ד' להסכם ההתקשרות:

אישור על קיום ביטוחים 
תאריך: _______________

לכבוד 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים 
 השלב הראשון - עבור תכנון וביצוע כל עבודות התקנה, הרכבה כולל עבודות התשתית המתחייבות
לכבוד 

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
א.ג.נ.,

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________ (להלן "הספק") 

לתקופת הביטוח מיום ______________ עד יום ________________ בגין ביצוע כל עבודות הנדרשות  בקשר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים המפוקחים ע"י השו"ט 
עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, לרבות, התקנת מוקד בקרה, על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

בגין ביצוע כל עבודות ההתקנה, הרכבה ועבודות התשתית המתחייבות מכך בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הספק לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות/הקמה  המכסה את העבודות (לרבות עבודות וזמניות)  כולל תכנון, ביצוע , אספקה, הובלה, התקנה של המערכת,  ציוד התקנים, האביזרים הנלווים, תשתיות ואחזקה,  כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  מצלמות טלוויזיה במעגל סגור על כלל המערכות, ההתקנים, האביזרים הנלווים והתשתית בפרויקט על בסיס ערך כחדש כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה ו/או  גניבה, שוד.    
הכיסוי יכלול גם את ההרחבות הבאות:
      - ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות בערכם 

          המלא.

      - הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות , תמיכה חיזוק וכדומה.

      - רכוש סמוך ורכוש עליו מתבצעות עבודות הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- 

         הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית  לא יפחת מ- 500,000 דולר ארה"ב .

     -  חומרים ופריטים מחוץ לאתרים כולל רכוש בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.
-7-
     -  כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב בכפוף 

        להשתתפות עצמית של הספק שלא תעלה על 10%. 

     - שכר טרחת מהנדסים ויועצים לא יפחת מ  25,000 דולר ארה"ב.

     - חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

        לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו 

        הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

  עבודה לקויה. 

      -תקופת הרצה – הפוליסה הורחבה לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30  יום 

       לפחות.
      -תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד 

       שהותקנו משועבדים לטובת מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר וישולמו להם אלא אם 

       יורה חשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר למבטח בכתב אחרת.           

     - כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או  גניבה, שוד.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך

1,500,000  דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY.
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 250,000  דולר ארה"ב.
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ   5,000,000 דולר ארה"ב.
הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:
1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים:  ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת  ישראל – 

    משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
3. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין 

     לעיל.

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על 

     כך הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  

6.  אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל –  משרד 

     החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
     זדון.

7.  הספק  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות 

     המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 

9.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 
     ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

     הזכויות על פי הביטוח.

10. בפוליסה ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע 

      מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.                                                        

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

*                                                                  *                                                     *

לכבוד 

מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר; 
א.ג.נ.,

                               הנדון:  אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – תכנון
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  _______________________________ (להלן: "הספק ובעלי 

המקצוע הפועלים מטעמו")  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לעבודות תכנון לגבי אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים  המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, ביטוח אחריות מקצועית כדלהלן:
 1. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים והיועצים ובגין כל הפועלים מטעמם 

     בקשר לעבודות תכנון לגבי אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים 

     המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ואשר אירע כתוצאה ממעשה                 

     רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית, תכנון לקוי, שנעשו בתום 

     לב בקשר לעבודות כאמור.  

2.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 500,000 דולר ארה"ב.
3.  בפוליסה נכללו ההרחבות הבאות:      
      - מרמה ואי יושר של עובדים;

      - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

      - אחריות צולבת –  Cross  Liabilityבגין תביעות המדינה.

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.    

4.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים 

     למעשי ו/או מחדלי המהנדסים והיועצים וכל הפועלים מטעמם.
5. שם המבוטח הורחב לכלול את  מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר כמבוטחים נוספים.    
6.   כללי

      בפוליסת הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

     א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם

          ניתנה על כך על ידינו הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות 
          ופיתוח הכפר.

     ב.  אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – 

          משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    ג.  הספק אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות 

         המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    ד.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.    

    ה.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

          קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

          במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    ו. בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
                                                                                       בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

*                                                               *                                                        *
השלב השני – לאחר מסירת העבודה  ביטוח חבות המוצר בגין הציוד  וכן עבודות ההתקנה, ההרכבה, 

טיפול ותיקון מוצרי המערכת, וביטוח אחריות מקצועית בגין תחזוקת המערכת, לאחר מסירת המערכת.   ביטוח חבות המעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לגבי תחזוקת המערכת.
לכבוד 

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
א.ג.נ.,

                                  הנדון: אישור קיום ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________ (להלן "הספק") 
לתקופת הביטוח מיום _________ עד יום ________________ בגין עבודות התקנה, הרכבה, טיפול
ותיקון ומתן שירותי תחזוקה עבור מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים  המפוקחים ע"י השו"ט, לרבות, התקנת מוקד בקרה עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, על פי מכרז וחוזה עם 

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו  החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  

2. גבולות האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב, לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב 

    כמעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר היה ונטען לעניין קרות

    תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק,  

    קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.   

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  

    הקשור בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.                                                                      

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 1,500,000  דולר ארה"ב למקרה, ולתקופת הביטוח (שנה). 

3 . הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני 

     משנה ועובדיהם.

4. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

5. כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או 

     פעלו בו, מבוטל.

6. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

7. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ככל שייחשבו  אחראים 

     למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

ביטוח אחריות מקצועית
1.  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר 

      אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

      שנעשו בתום לב, בכל הקשור לעבודות התקנה, הרכבה, טיפול ותיקון ומתן שירותי תחזוקה עבור 

      מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במתקנים  המפוקחים ע"י השו"ט, לרבות, התקנת מוקד בקרה עבור 
      השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות 
      ופיתוח הכפר. 
2.   גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך  500,000 דולר ארה"ב;   

3.  הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

    - מרמה ואי יושר של עובדים;
    - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

    - אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – 
      משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

    - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו אחראים 

     למעשי ו/או מחדלי הספק  וכל הפועלים מטעמו.  
ביטוח חבות המוצר - PRODUCTS  LIABILITY     
1.  חבות הספק בביטוח חבות המוצר לגבי המערכות והציוד המסופקים לצורך אספקת מצלמות טלוויזיה 

      במעגל סגור במתקנים המפוקחים ע"י השו"ט  עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, 

      בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.     

      הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, הפעלה, אחריות, אספקת חלקי 

      חילוף, תיקון תקלות, תיקון, שרות  ותחזוקה, הדרכה, תיעוד, בדיקות ותמיכה למערכת על כלל 

      רכיביה וציודה ההיקפי.            

2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים 

       - 1980.

3.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 250,000 דולר ארה"ב בגין נזק לגוף 

     ולרכוש.                                                                           

4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY 

5.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. 

6. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שייחשבו  אחראים 

    למעשי  ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

כללי
בפוליסת הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכפוף 
     להרחבי  השיפוי כמצוין לעיל.  
2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על 

     ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד  

     החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
     זדון.
4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות 

     המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.                                                      

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 

     ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח  הינו  בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה במלוא 

     הזכויות על פי הביטוח.

7.  בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, 

    העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
-

8.  תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל  על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים 

     המתחייבים על פי הנדרש לעיל.  

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
                                                                                       בכבוד רב,

                                                                   ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

*                                                                 *                                                      *

נספח 23: אישור יצרן 
To: Ministry of agriculture, ISRAEL 

Re: Tender -  for the Supply, implement and maintenance of closed circuit television system (hereinafter: the "Tender") 

I the undersigned, _________________________, ID number_____________, of the company ________________________, which is the manufacturer of the equipment offered in the Tender (hereinafter: the "Manufacturer") by the bidder _______________________ (hereinafter: the "Bidder"), having been advised that I must tell the truth and that I will be subject to the penalties stipulated by law if I fail to do so, hereby declare that: 

1. 
The Bidder, offering the Equipment manufactured by us, in the Tender, is a representative/authorized reseller of the Manufacturer in Israel for the sale of its products. The Bidder is [check appropriate box]:

□ A licensed supplier/authorized reseller of the Manufacturer for the equipment offered. 

□ A subsidiary of the Company in Israel. 

2. 
The Bidder is certified by the Manufacturer at the highest certification level available for the offered product line (such as Tier 1, Gold).

3. 
The Manufacturer undertakes a commitment towards you to give full support to the Bidder in Israel, to supply warranty parts and software updates during the entire Purchase and Services Period, and to provide continuous Warranty for the equipment manufactured by it. In the event that the Bidder will be prevented from continuing to provide the Services – to cooperate with the transfer of the Services to another supplier.
[All terms – as defined in the Tender]
Name of manufacturer: _________________


Position with manufacturer: ______________

Date: _____________________________


Signature and seal: _____________________
נספח 24: נוסח ערבות בגין הגשת הצעה 
דוגמה בלבד, לא למילוי

לכבוד 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הנדון: ערבות מס' _______________
כתב ערבות
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 125,000 ₪ (במילים: מאה עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים מתאריך ____________________, אשר תדרשו מאת:  _______________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי 60-2015 לאספקה, התקנה ותחזוקה של טלוויזיות במעגל סגור עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________
____________________________________________________________________שם הבנק/חב' הביטוח:____________________________________________________
_________________________                ____________________
     מס' הבנק ומס' הסניף                                  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה

[image: image2]
מסמך זה הינו רכוש משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כל הזכויות שמורות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ©


המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה. 


המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד














משרד החקלאות ופיתוח הכפר - דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200,  טל'  03-9485405/7  פקס:  03-9485849

עמוד 1 מתוך 115
PAGE  
חתימה של מורשה/י החתימה מטעמו של המציע:________________________

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200,  טל'  03-9485405/7  פקס:  03-9485849

עמוד 27 מתוך 115

