ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 100/2016

פתרון לניהול תיק רפואי ממוחשב

בבתי החולים

עבור משרד הבריאות בישראל

אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 1/9/2016 שעה 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים תיבת אגף מחשוב - משרד הבריאות – ירושלים |  |
| --- | --- | --- |

פניה למציעים

- האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול תיקים רפואיים ממוחשבים בבתי חולים, לרבות פתרונות משלימים ומתמחים, שיפעלו באינטגרציה מלאה לתיק, ביניהם: תמיכה בפרוטוקולי טיפול אונקולוגיים שונים, חיבור למכשירים רפואיים, תמיכה ב- VTD (Voice to Data), ניהול יחידות דימות,  ארכוב וניטור מרכזי של מוניטורים עובריים במערך מילדות.

- המשרד מודע לשונות בין המוצרים השונים, ולכן קבע אשכולות נפרדים, כאשר כל אשכול עניינו מוצר/ים הנותנים מענה לפעילות בעלת מאפיינים ייעודיים. מציע המעוניין בהגשת הצעה ליותר מאשכול אחד יוכל להגיש הצעותיו, בכפוף להתייחסותו לכל אחד ואחד מאשכולות המוצרים בנפרד במסגרת המענה למכרז.

- מציע, אשר ביכולתו לספק פתרון לתיק הרפואי הממוחשב, המשלב באופן אינטגרטיבי את היכולות הנדרשות באשכול אחר – יתייחס ליכולות אלה באשכול הרלוונטי ויפרט את מידת האינטגרציה המובנית במוצר לבין יתר האשכולות.

- כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד, לרבות חברה בע"מ, שותפות או עמותה, הרשום כדין והעוסק במתן שירותים העומדים בתנאי המכרז.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז; יודגש כי כל התנאים והתניות שבנוסח ההסכם (נספח ב'), מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומן המפרט אשר צורף לו.

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב

תוכן העניינים

0	מנהלה	4

1	יעדים	32

2	יישום	36

3	טכנולוגיה ותשתית	43

4	מימוש	45

5	עלות – משאבים	61

נספח ב' - הסכם התקשרות	69

נספח ג' - אבטחת מידע	70

נספח ד' - טופס שאלות הבהרה על ידי מגיש הבקשה	72

נספח ה' – זכות ברירה	73

נספח ו' – מפרט דמו ספקים	77

נספח ז' – רשימת מכשירים	78

נספח ח' – פירוט דרישות פונקציונליות	84

מנהלה

כללי

האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" ו/או "המשרד") מבקש לקבל הצעות לרכוש פתרון כולל לניהול תיקים רפואיים ממוחשבים בבתי חולים. יישום ופיתוח הפתרון יתבסס על מוצר התומך בניהול רשומות רפואיות, כמו גם על מוצרים משלימים, אשר יפעלו באינטגרציה מלאה לתיק הרפואי. המוצרים יותאמו לדרישות המשרד.

המשרד מודע לשונות בין המוצרים השונים, ולכן מבוקש במענה למכרז זה להתייחס בנפרד לכל אחד מאשכולות המוצרים. המציע יוכל להגיש הצעה לאשכול אחד או יותר. מובהר כי תינתן עדיפות למימוש הפתרון על ידי מציע אחד ופתרון הנותן מענה אינטגרטיבי לששת האשכולות המוצגים להלן:

- אשכול 1 - תיק רפואי ממוחשב

מוצר שישמש את כלל היחידות הרפואיות בבתי החולים הכלליים, לרבות אך לא רק, מרכזים לרפואה דחופה (מיון), מחלקות אשפוז, מרפאות ומכונים, תוך התאמתו לצרכיהן לפי תחומי התמחות, כמו גם לרצף הטיפול ביניהן.

- אשכול 2 - חיבור למכשירים

מוצר התומך בחיבור למגוון מכשירים רפואיים, לשם קבלת מידע דיגיטלי מאת המכשירים והזנתו אל התיק הרפואי הממוחשב.

- אשכול 3 –פרוטוקולים אונקולוגיים

מוצר התומך בניהול פרוטוקולי טיפול בתחום האונקולוגיה.

- אשכול 4 - VTD

מוצר התומך בתרגום קול למידע (Voice to Data).

- אשכול 5 – דימות

מוצר התומך בניהול יחידות דימות על סוגיהן.

- אשכול 6 –ניטור וארכוב מרכזי של מוניטורים עובריים במערך מילדות

מוצר התומך בניטור וארכוב מרכזי של מוניטורים עובריים.

בסיום תהליך ההתאמה והפריסה, על כל המוצרים לפעול באינטגרציה מלאה לתיק הרפואי הממוחשב.

על הפתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק שיש לו יכולות מוכחות ליישום, פיתוח ותמיכה מלאים במוצרים המוצעים.

הפתרון יתמוך בפעילות בתי חולים במערכת הבריאות במדינת ישראל ובדיווחים אותם הם נדרשים להעביר ליחידות משרד הבריאות, אליהן מיועדים הדיווחים לצרכי מעקב, בקרה, ניתוח ותחקור, כמו גם לקופות החולים.

הגדרות

המזמין - מדינת ישראל, משרד הבריאות.

המציע - מגיש ההצעה למכרז.

ספק זוכה - מציע שהצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז זה והצעתו נבחרה ע"י המשרד כהצעה הזוכה באשכול אחד או יותר.

מוצר - מערכת תוכנה בעלת מודל עסקי מסחרי (Commercial).

אשכול – יחידת ההגשה הבסיסית במכרז. השוני בין האשכולות בה לידי ביטוי במוצר המסופק בכל אשכול, ובדרישות היישום ממנו. ספק יכול להגיש הצעה לאשכול אחד או יותר.

תיק רפואי ממוחשב – יישום המתבסס על מוצר ייעודי לניהול רשומות רפואיות (EMR), ותומך בפונקציונאליות הנדרשת מהתיק בפרק היישום.

מוצר משלים – מוצר המשלים את הפונקציונאליות המסופקת על ידי התיק הרפואי הממוחשב, יסופק במסגרת האשכולות הנדרשים, ויפעל באינטגרציה מלאה עם התיק.

תחום התמחות / ורטיקל רפואי – מבין תחומי ההתמחות ברפואה, לדוגמא: כירורגיה, עיניים, ילדים וכו' .

מוצר פועל בייצור –מוצר בו נעשה שימוש שוטף על ידי משתמשים בארגון ומבוצע דיווח של נתוני אמת.

גודל אתר/בית חולים - נקבע לפי כמות המיטות בבית החולים ובהתייחס לסוגי בתי החולים. בתי החולים מתחלקים לשתי קבוצות: בתי חולים כללים ובתי חולים גריאטריים ופסיכיאטרים. החלוקה לפי מיטות: "זעיר" (כולל האתר המרכזי במשרד הבריאות שיוקם לצרכי יישום) - עד 250 מיטות, "קטן" – עד 450 מיטות, "בינוני" – עד 900 מיטות, "גדול" –901 מיטות ומעלה.

מנהלה

רכישת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות ביצוע תשלום מקוון באתר משרד הבריאות תמורת תשלום בסך 500 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות תשלום מקוון באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il בלשונית "פרסומים", בעמוד "מכרזים". ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט.

בעת רכישת מסמכי המכרז על המציע להשאיר פרטי התקשרות עם המציע (שם המציע, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דואר אלקטרוני, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה במקביל גם לכתובת הדואר האלקטרוני it.tenders@moh.gov.il ולציין בדוא"ל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו). מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדוא"ל של איש הקשר של המציע ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.

למען הסר ספק יובהר כי בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט יש לבצע רישום במשרד הבריאות כנדרש בסעיף 0.3.1.2, ולשלם תמורת הרכישה כאמור בסעיף 0.3.1.1.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים במסמכי המכרז בכל שלב משלביו, ושינויים אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. השינויים יישלחו לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז. מובהר בזאת כי מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור בסעיף 0.3.1.2 דלעיל, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז, כאמור.

למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנט, הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

נציג המשרד

כל הפניות בגין מכרז זה ייעשו בכתב לכתובת הדוא"ל בלבד: it.tenders@moh.gov.il, בהתאם לנוהל העברת שאלונים ובירורים, כמפורט בסעיף 0.3.5 להלן; המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול הצעה של מציע אשר פנה, הוא ו/או מי מטעמו, אל עובד ו/או נותן שירותים מטעם המזמין שלא בהתאם להוראת סעיף זה.

לוחות הזמנים של המכרז

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 14/7/2016 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה – סבב א' | 27/7/16 שעה: 12:00 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה – סבב ב' | 11/8/16 שעה: 12:00 |
| מועד אחרון לקבלת ההצעות | 1/9/2016 שעה: 13:00 |
| דמו ספקים | 26-27/9/2016 |

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים תוגשנה בקובץ אקסל במבנה המוצג בטופס שאלות להבהרה ע"י הלקוח (מצ"ב כנספח ד').

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל כהגדרתה בסעיף 0.3.2 דלעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתן כהגדרתו בסעיף ‎0.3.3 לעיל. שאלות שיועברו באיחור, מכל סיבה שהיא, לאחר המועד שנקבע או שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" בעילום שם, וישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו גילה מציע פגם או חסר במכרז או במסמכיו, חלה על המציע החובה ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר הפגם שנפל, מיד עם גילויו, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

הגשת ההצעה

כללי

הגשת ההצעה פירושה, שהמציע מצהיר בזאת כי עומד הוא במלוא התנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות השירות/ים המבוקש/ים על ידי המזמין במסגרת מסמך זה, הסכים לכל תנאיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות נשוא המכרז, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי החלות עליו. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

בהגשת הצעתו למכרז, מוותר המציע מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וזכותו לבקש מבית משפט מתן צו ביניים, לרבות צווי מניעה בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה, כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים או מי מטעמה ו/או כנגד המציע אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מנקיטה בהליך כאמור.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל עלולה להיפסל על הסף.

המציע שומר לעצמו הזכות לשנות מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אופן הגשת ההצעה

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

חוברת ההצעה מכילה טפסים שונים ודרישות שונות להמצאת מסמכים מאת המציע כשהם ממוינים בנספחים. על המציע למלא את חוברת ההצעה בשלמותה עבור כל אחד מהאשכולות המוצעים, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, תוך מספור דפי ההצעה ונספחיה. יחד עם זאת, ספק שיגיש הצעה ליותר מאשר אשכול אחד יוכל להגיש חוברת הצעת אחת מלאה עבור אחד מהאשכולות כאשר בחוברות שיוגשו עבור יתר האשכולות ניתן יהיה להפנות, במענה לחלקים א' ו-ב', לחוברת ההצעה בה ניתן מענה מפורט לחלקים אלה.

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ודי בהגשה כאמור כדי להביא לפסילת ההצעה על הסף.

ההצעות תוגשנה בשלושה העתקים ובשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז יוצגו בעברית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית החתום בחתימת נוטריון.

את ההצעות יש להגיש במעטפה ראשית סגורה, על גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם או פרט מזהה אחר, שתכולתה כדלקמן:

- כל מסמכי ההצעה כולל המסמכים הדרושים הנלווים אליה כשהם מודפסים.

- תקליטור ו/או זיכרון נייד בעל חיבור USB, ובו גרסה דיגיטלית של כל המסמכים המפורטים בס.ק. א' דלעיל, בקבצי Word בפורמט Doc או Docx (לא סרוק ולא PDF).

- העתק מסמכי המכרז על כל נספחיו, כשהוא חתום בחותמת הרשמית של המציע. 
לתשומת לב המציעים: יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתקי ההצעה במילה "העתק". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".

- מעטפה א' ובה 3 העתקים של חוברת ההצעה ונספחיה עבור כל אחד מהאשכולות.

כל עמוד בעותק המקור של חוברות ההצעה ונספחיהן שיוגשו יוחתם בחותמתו הרשמית של המציע.

- מעטפה ב' ובה 3 העתקים של החלק הכלכלי, כאשר כל עמוד בעותק המקור יוחתם בחותמת הרשמית של המציע.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים ועליה רשום "מכרזים אגף המחשוב". יובהר כי הכניסה לבניין כרוכה בבידוק בטחוני; על המציעים לקחת זאת בחשבון ולהקדים להגיע לבניין על מנת שלא לסכן הגשת המסמכים במועד הקבוע להגשתם.

המפרט

להלן פירוט תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט):

חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

חלק כלכלי המסומן פרק 5.

נספח א' – חוברת ההצעה, המסמך כולל 8 חלקים ואת הנספחים הבאים:

נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.

נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות.

נספח א'4 - התחייבות לעמידה בסטנדרטים.

נספח א'5 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.

נספח א'6 - התחייבות להפקדה של קוד מקור.

נספח א'7 - התחייבות להעמדת צוות לביצוע הפרויקט.

נספח ב' – הסכם התקשרות.

נספח ב'1 - נוסח ערבות לביצוע.

נספח ב'2 - נוסח אישור עריכת ביטוחים.

נספח ב'3 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים.

נספח ב'4 - נוסח הסכם הפקדת קוד מקור.

נספח ג' - אבטחת מידע.

נספח ד' - טופס "שאלות להבהרה על ידי מגיש ההצעה".

נספח ה' – זכות ברירה.

נספח ו' – מפרט דמו.

נספח ז' – רשימת מכשירים.

נספח ח'–פירוט דרישות פונקציונאליות, ממשקים ואבטחת מידע.

קובץ הצעת מחיר (קובץ אקסל).

תנאי סף (M)

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

תנאי סף מנהליים

על מציע לצרף לחוברת ההצעה את המסמכים הבאים:

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1976 והתיקונים לו, של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

במידה והמציע הוא תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות) - העתק תעודת רישום מרשות התאגידים. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף בנוסף אישור בדבר ניהול תקין. במידה והמציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.

נסח תאגיד עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim

תצהיר מאומת כדין על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. (נספח א'1).

תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר העדר הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. מבלי לגרוע מן האמור במסגרת תצהיר זה יצהיר המציע כי במסגרת השנה אשר קדמה למועד הגשת הצעתו עמד הוא בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2).

אסמכתה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

תנאי סף – ניסיון המציע

המציע יהיה היצרן או מורשה מטעם היצרן/ים לספק את המוצר/ים המוצע/ים.

למציע ניסיון בביצוע פרויקטים, כמפורט להלן:

באשכול תיק רפואי ממוחשב - ניסיון בפרויקט אחד לפחות בתחום "תיק רפואי ממוחשב" שבוצע ב-5 השנים האחרונות, והמערכת שיושמה פועלת בייצור נכון ליום הגשת ההצעה.

ביתר האשכולות - למציע ניסיון בביצוע פרויקט פיתוח מערכות מידע שבוצע ב-5 השנים האחרונות, בעל היקף ומורכבות דומה לזו הנדרשת באשכול, ואשר המערכת שיושמה פועלת בייצור נכון ליום ההצעה.

למציע באשכול תיק רפואי ממוחשב צוות הכולל לכל הפחות 10 עובדים מקצועיים (מנתחי מערכות, מיישמים, מפתחים, בודקי תוכנה) עם ידע וניסיון מוכחים ביישום המוצר המוצע.

תנאי סף – מוצר

המוצר מתפקד באופן מוכח ופועל בייצור נכון ליום הגשת ההצעה:

- באשכולות: תיק רפואי ממוחשב (1), ניהול פרוטוקולים אונקולוגיים (3), VTD (4), דימות (5), ניטור וארכוב מרכזי של מוניטורים עובריים במערך מילדות (6) - בבית חולים כללי אחד לפחות במדינת ישראל ובגרסת המוצר המוצעת למשרד.

- בנוסף, באשכול התיק הרפואי הממוחשב (1) - על המוצר לתת מענה ל-2 התמחויות שונות לפחות, מבין ההתמחויות המוכרות על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל (לדוגמה: כירורגיה, נוירולוגיה, רפואת עיניים, פסיכיאטריה), לרבות תיעוד סימפטומים וסימנים קליניים הייחודיים לכל התמחות.

- באשכול חיבור למכשירים (2) - המוצר מופעל ב-3 בתי חולים לפחות בארץ או במדינות אחרות בעולם.

המוצר פותח בסביבה טכנולוגית, שנתמכת על ידי היצרן ולא ניתנה על ידי היצרן הודעה על כוונה להפסיק את התמיכה בה.

סיווג רכיבי המפרט

השיטה

רכיבים המסומנים במסמך הבקשה להצעות, ובכלל זה בנספח ח' – מפרט הדרישות הפונקציונאלי בסיווג M הינם סעיפים חובה. תשובת המציע בחוברת ההצעה תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף.

דגשים

- סיווג רכיב אב תקף לכל רכיבי הבנים, אלא אם צוין אחרת ברכיב הבן. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - הוא הסיווג המחייב; רכיב שאין לידו סיווג – חל סיווג רכיב האב שלו.

- נוסף על ההנחיות המפורטות לעיל, יש לשים לב להנחיות ולדרישות שבגוף הסעיף.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

אישורים והצהרות

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (בנוסח המצורף כנספח א'3).

הגשת התחייבות לעמידה בסטנדרטים (בנוסח המצורף כנספח א'4).

הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע. (בנוסח המצורף כנספח א'5).

מציע שעונה להגדרת "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" הינה כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המזמין יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון. מציע אשר לא יצרף רשימת הנושאים במועד הגשת הצעתו יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור של המערכות נשוא המכרז עבור המזמין (בנוסח המצורף כנספח א'6). הפקדה לא תכלול קוד מקור של מוצר צד ג' שבו קיים למזמין רישיון מול היצרן שאינו תלוי בספק. קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן, שזהותו תקבע על ידי המזמין, ויועברו לידי המזמין במקרים כמפורט בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למזמין להמשיך ולתפעל את המערכת. הפקדת קוד מקור תבוצע בהתאם לקבוע בהסכם הנאמנות ולכל הפחות לאחר התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה.

על המציע לספק התחייבות חתומה להעמדת צוות לביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות המזמין (בנוסח המצורף כנספח א'7).

על המציע להצהיר בטופס הגשת ההצעה כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (ככל והצעתו תהא מבין ההצעות הזוכות) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של נותני שירותים מטעמו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמזמין ו/או כל חבות אחרת של המזמין כלפי צדדי ג'. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת ההתקשרות נשוא מכרז זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. המציע מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום אותו יהא עליו לשלם לידי צד ג' במידה וצד ג' ינקוט בהליכים משפטים כנגד המזמין כתוצאה מהתקשרות המזמין עם המציע.

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. ככל והליך בדיקת ההצעות יתמשך מכל סיבה שהיא, יהיה על המציע לחדש את כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

תוקף ההצעה

הצעת המציעים תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה למשך 180 יום. במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש הארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת שתקבע על ידו, כאשר מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

משך ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה יהיה לתקופה בת 10 (במילים: עשר) שנים. (להלן: "תקופת ההתקשרות").

בתום תקופת ההתקשרות, שמורה למזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להארכת תוקפו של ההסכם ל-5 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, וזאת עד לתקופה מצטברת וכוללת אשר לא תעלה על 20 (במילים: עשרים) שנה סה"כ, כל זאת בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב (להלן: "תקופת האופציה").

הודיע המזמין על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על המציע, במהלך כל תקופת האופציה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

ככל ותמומש האופציה, בהתאם להוראת סעיף 0.8.3.2 לעיל, ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות במועד מימוש זכות הברירה הראשונה כחלק מתקופת האופציה, כפי שתסוכם על ידי הצדדים, בכפוף למגבלות התקציב ובלבד שתוספת זו לא תעלה על 10% מן העלות הקיימת. יובהר כי עלות זו תהא תקפה אך ורק ממועד עדכון העלויות ועד לתום יתר תקופות מימוש זכות הברירה.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע למציע בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת ההתקשרות עמו על פי ההסכם נשוא מכרז זה, לרבות במהלך תקופת האופציה, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור; בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו למציע כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

בעלות וזכויות יוצרים

ככלל, הבעלות על מוצר המדף הינה של המציע. מוסכם על הצדדים כי כל פיתוח עתידי (הסבה ו/או שדרוג ו/או התאמה ו/או כל שכלול נוסף שיבוצע על גבי מוצר המדף) שבוצע לפי דרישת המזמין ופותחו לצרכיו, כמודולים נפרדים ומובחנים, לרבות אך לא רק - הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו בבעלותו של המזמין ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

קוד המקור של התוצרים הינו ויהיה בבעלות בלעדית של המזמין. ככל שיידרש לצורך העבודה השוטפת מכוח מכרז זה כי קוד המקור יופקד בסביבת המציע, המציע מתחייב שכל פיתוח ו/או עדכון על גבי הקוד יועבר למזמין, עד 5 ימי עסקים מיום סיום הפיתוח ו/או העדכון.

יובהר ויודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכות משרד הבריאות, בנתוני מערכות משרד הבריאות ובנתונים החדשים שייווצרו כתוצאה מפעילותו של המציע, הנם ויהיו בכל עת בבעלותו המלאה והבלעדית של משרד הבריאות, ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

המציע מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות, או במהלכה- בכפוף לדרישת המזמין, את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למזמין שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המזמין או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המזמין.

המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי ההסכם המצורף למכרז זה. ככל ויתברר כי הספק לא קיים הצהרתו זו, יגן הספק, על חשבונו, על המזמין מפני כל תביעה ולפיה המזמין מפר זכויות יוצרים בגין שימושו בתכנות כלשהן, מפר פטנט, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת, וכן ישלם את סכומי ההוצאות, הפיצויים ושכר טרחת עורך דין שייפסקו בתביעות האלה לחובת המזמין. הספק יעשה כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את התכנה המפרה זכויות יוצרים או פטנטים, זכות קניינית או כל זכות אחרת בתכנה שאינה מפרה זכויות אלה; ככל ונבצר מהספק החלפת התכנה, יפצה הספק את המזמין בכך שיזכה אותו בסכום ששולם עבור התכנה הבלתי תקינה.

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

המציע אשר הצעתו זכתה במכרז יידרש להמציא למזמין ערבות בנקאית אוטונומית על סך 5% מעלויות ההקמה והרישוי, או ערבות דומה של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לנהל עסקי ביטוח, לא יאוחר מתום 15 ימים מיום קבלת הודעת המזמין על זכיית הספק במכרז. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד 60 יום מיום הוצאתה, בנוסח המצ"ב בנספח ב'1. ככל ותוארך תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק הזוכה להאריך תוקף הערבות למשך תקופת ההארכה בתוספת 90 יום.

הערבות תהא לטובת המזמין, ומטרתה להבטיח את קיום כל התחייבויות הספק על פי המכרז, ההצעה והחוזה. חילוט הערבות יהיה לאחר הודעה מוקדמת בת 15 יום, ובכל מקרה לא ייחשב הסך שחולט לתשלום מלוא הפיצויים המגיעים למזמין.

הסכם התקשרות

על הספק הזוכה להמציא לידי המזמין את הסכם התקשרות על נספחיו (בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז זה), כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו. 
יודגש כי אין בהודעת המזמין למציע שהצעתו נבחרה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם או ליצור כל מחויבות של המזמין כלפי הספק. ההתקשרות תיכנס לתוקפה רק עם חתימת החוזה בידי המורשים מטעם המזמין ומטעם הספק, המצאת הערבות ופוליסת הביטוח ועמידת הספק במלוא דרישות המכרז והתנאים המקדימים המופיעים במסמכי המכרז, על נספחיהם, טרם החתימה.

מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה תיווצר מחויבות כספית של המזמין בצורה כלשהי, עד אשר תהיה בידו הזמנה שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים אצל המזמין. יובהר ויודגש כי הסכומים אשר יחייבו את המזמין בפועל יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד.

למען הסר ספק - המזמין לא יכיר, וממילא לא יפצה מציע, על כל פעולה ממין הפעולות שתוארו לעיל, ששיש בה כדי ליצור, לכאורה, מחויבות כספית או אחרת כלפי המזמין.

התחייבויות נוספות

המציע מתחייב לשתף פעולה באפיון, תכנון ויישום עם כל גורם רלוונטי במסגרת הפרויקט על פי דרישות המזמין, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, המספקים שירותים למזמין במסגרת מכרז זה או במסגרת התקשרויות אחרות.

עבור מוצרי מדף, תינתן למזמין זכות שימוש. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור המזמין מבלי שיהיה צורך בהחתמת משרד הבריאות על חוזה או על מסמך נוסף, מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.

על הספק הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות ובפרט להתאמה מלאה של המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המזמין.

על הספק הזוכה להתחייב, בנוסח ההתחייבות המצורפת כנספח א'7, להקצאת כוח אדם מנוסה ואחראי בעלי רמה מקצועית מעולה בהיקף שיידרש לשם עמידה בתוכניות העבודה כפי שיוגדרו על ידי המזמין מעת לעת.

זכויות משרד הבריאות

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או חלקים ממנה, ואין בעצם פרסום הבקשה משום התחייבות להתקשר על פיה; המזמין יפעל לשם בחירת ההצעה שתעניק למשרד הבריאות את מירב היתרונות.

המזמין רשאי לקבוע אופן שקלול ציון האיכות תוך התחשבות, בין היתר, בנתונים כגון יכולת המציע, ניסיון, התקשרויות קודמות עם המציע, היכרות עם המציע במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו וכו'.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

אין באישור המזמין הצעה מטעם מציע, אשר ביצע שינוי במסמכי המכרז כהגדרתו בסעיף 0.10.3 דלעיל, כדי להוות ויתור כלשהו מצד המזמין על קיום דרישה מדרישות המכרז או עמידת המציע בתנאי מתנאי המכרז ו/או על זכות מזכויותיו. במקרה בו תאושר הצעה בה בוצעו שינויים כלשהם, הרי שאושרה היא מכח סעיף 0.10.3 ב' דלעיל.

במידה וההתקשרות עם המציע, שהצעתו זכתה, לא תצא אל הפועל ו/או תיפסל ותבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק – עקב נסיבות הנובעות מחריגה מלוחות זמנים ו/או אי-הגשת תכניות העבודה ומסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או אי עמידת המציע הזוכה בתנאי מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, לראות בהצעה שלא נבחרה אך שזכתה לניקוד המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, כ"כשיר שני" ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, חלף המציע הזוכה.

במהלך בדיקת ההצעות, ובין היתר - כדי לוודא עמידת המציע בתנאי הסף, רשאי המזמין לפנות אל המציע לקבלת הבהרות והשלמות של כל מידע חסר להצעתו, לרבות אך לא רק – המלצות, מסמכים ואישורים חסרים וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המזמין.

המשרד יהא רשאי לפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

למזמין שמורה הזכות לבצע במערכת שינויים ותוספות כאשר תנאי החוזה יישארו ללא שינוי.

במקרה שהמזמין החליט להמשיך ולבצע תחזוקה באופן עצמאי ללא תשלום דמי תחזוקה כלשהם למציע, בהתאם להוראת סעיף 0.8.4.5 דלעיל, רשאי המזמין לפנות אל עובדי המציע, המעוניינים בכך, לשם קבלת שירותיהם שלא באמצעות המציע.

המזמין יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, לפצל את המכרז בין מספר מציעים, או לקיים מו"מ עם חלק מן המציעים או כולם לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת אף לאחר שנבחרו זוכים במכרז ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיצוי כלשהו למי מבין המציעים. הודעה מתאימה תשלח למציעים.

המזמין רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט, לממשו באופן חלקי או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

יובהר ויודגש כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה/ים, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספקים אשר מגישים הצעה למכרז זה מבינים כי המדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותרים מראש על כל טענה בהקשר זה.

הצעת המציע (M)

ההצעה תוגש במבנה הנדרש בחוברת ההצעה. יובהר כי במסגרת המענה על הספק להתייחס גם ליתר הדרישות המוצגות בגוף המכרז.

הצעת המחיר תוצג בקובץ נפרד בהתאם למבנה הקובץ המצורף בחלק הכלכלי.

בעלות על המפרט ועל ההצעה

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות במפרט זה כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע תוגש ללא כל הסתייגות מטעמו בגין סוד מסחרי או סוד מקצועי, והמציע ער לכך שאם וכאשר יזכה במכרז, בהתאם להוראת תקנה 21(ה)(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, תועמד הצעתו לעיונם של משתתפי המכרז האחרים. רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי או מכל טעם אחר, יציין בדף נפרד את החלקים שאין הוא מעוניין לחשוף וינמק את טענתו (זאת, מעבר לחובתו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו בהתאם להוראת סעיף ‎0.8.1.5 דלעיל).

חרף האמור בסעיף 0.12.2 דלעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראת חוק ותקנות חובת המכרזים.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא לא תהיה מנומקת או אם היא תחול על ההצעה כולה באופן גורף; יובהר כי בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי.

למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעת המציע ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה עד להשלמת הפעילות במכרז והתקשרות עם המציע. המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, למעט במקרים שתוארו בסעיפים 0.12.2 ו-0.12.3 דלעיל, זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי-שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

עיון בהצעת מציע זוכה, על ידי מציע שלא זכה במכרז, כאמור בס.ק. ‎0.12.2 לעיל, כרוכה בתשלום סך של 700 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל; סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המזמין מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד אשר יגיש הצעה אחת כוללת, לכל אשכול אליו בחר הספק לגשת.

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם; האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו.

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי המערכת כ- Single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

המציע יוכל להתקשר עם קבלני משנה לביצוע העבודה בכפוף לעמידתו במלוא התנאים הבאים:

למציע תהיה אחריות כוללת לפעילות ולתוצרי קבלני המשנה שישולבו בביצוע הפרויקט..

הפעלת קבלני המשנה תותנה בקבלת אישור מראש של המזמין.

המזמין יהיה רשאי לפנות ישירות אל קבלני המשנה לצורך קבלת שירות המסופק על ידם במסגרת הצעת הזוכה.

קבלני המשנה יצהירו לפני המציע כי הסכמי ההעסקה שלהם עומדים בדרישות המכרז וחוקי העבודה.

ההתקשרות בין המציע לבין קבלן המשנה לא תהיה בגדר הסכם כובל, במישרין או בעקיפין, באופן שימנע מקבלן המשנה לספק בעתיד שירותים/טובין ישירות למזמין, ככל ויידרש לעשות כן, בתנאים זהים או מטיבים לתנאי ההתקשרות של קבלן המשנה עם המציע. קבלן משנה אשר יתקשר עם מציע בקשר למכרז זה, יצהיר בפני המציע על התחייבותו לפעול לשם קיום ההתקשרות הישירה, בתנאים המפורטים לעיל, במידה ויידרש לעשות כן.

בדיקת ההצעות והערכתן

המזמין יקיים תהליך בחירה רב-שלבי לכל אשכול, כפי שיפורט להלן:

שלב א' – עמידה בתנאי סף

שלב ב' – בדיקת איכות וקביעת ציוני איכות

שלב ג' – הוכחת יכולת / הדגמה

שלב ד' – שקלול ציוני המחיר ובחירת ההצעה הזוכה

שלב א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון (להלן: "שלב א'") ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות בכל אחד מהאשכולות. רק הצעות העומדות בתנאי הסף תעבורנה לשלב השני (להלן: "שלב ב'") ויתר ההצעות תפסלנה. מציע שהצעתו תיפסל יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך לאחר בחירת הזוכה, על פי שיקול דעתו של המזמין; המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

הבהרה: כל אחד מהמוצרים המוצעים בתחומי ההצעה השונים ייבדק בנפרד אל מול תנאי הסף. אי עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים לאשכול מסוים, לא תפסול את ההצעה כולה אלא אשכול זה בלבד. כן יובהר כי עיכוב ו/או מניעה ו/או שיהוי כלשהו, ככל שייווצר, במסגרת ניהול אשכול מסוים, לא ימנע מן המזמין להמשיך בניהול המכרז ואף להתקשר בהסכמים עם זוכים במסגרת האשכולות הנוספים.

שלב ב' - בדיקת איכות וקביעת ציוני איכות

מציע שעמד בכל תנאי הסף, כאמור, יעבור לשלב זה. בשלב זה תתבצע בדיקת האיכות לכל אשכול כאשר איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 80 (להלן: "סף האיכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל.

בנוסף, בדיקת האיכות בכל אשכול כוללת 3 חלקים – דרישות פונקציונאליות, דרישות טכנולוגיות, דרישות מימוש. לכל חלק נקבע ציון סף מינימלי של 70%. משמעות הדבר היא שעל המציע לקבל לפחות 70% מן הנקודות בכל פרק – הצעה שקיבלה פחות מ- 70% מן הנקודות באחד הפרקים עלולה להיפסל.

חרף האמור בסעיף 0.14.2.1 לעיל, במקרה בו פחות מ-3 הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-80 אך לא נמוך מ-70.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל במסגרת הקריטריונים שלהלן.

ציוני-איכות 
בהערכת תועלת (איכות) המוצרים בתחומי ההצעה השונים נקבעו המשקלות המפורטים בטבלאות הבאות:

אשכול: ניהול תיק רפואי ממוחשב

משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה עבור התיק הרפואי הממוחשב:

- דרישות פונקציונליות – 60%

- דרישות טכנולוגיות - 15%

- דרישות מימוש– 20%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | תפיסת הפתרון ואופן היישום של מערכי המיון, האשפוז והמרפאות בתחומי ההתמחות השונים, לרבות לרצף הטיפול במערכים ובין המערכים ובהתייחס למקרה ספציפי ולאינטגרציה למוצרים הכלולים באשכולות האחרים. | 2 |
|  | תיק רפואי "רוחבי" – רכיבים מובנים במוצר, כולל יכולת להתאימם לצרכים ספציפיים של יחידה. | 20 |
|  | רכיבי תשתית, יישום והתאמה – גמישות ביישום התיק ובהתאמתו לצרכי המשרד, כמו גם לצרכים ייעודיים של בתי החולים, כולל בניית טפסי דיווח, בניית תדפיסים. יכולת לבצע התאמות בבתי החולים – ללא פגיעה ב"ליבת" גרסת המנהלת, תמיכה מובנית ברצף טיפול במערכים שלמים. | 20 |
|  | ניהול האשפוז - מענה לפעילויות רפואיות וסיעודיות ייעודיות ליחידות האשפוז. יתרון להתקנה בבתי חולים. | 10 |
|  | מרכזים לרפואה דחופה (מיון) - מענה לצרכים הייחודיים הנדרשים למימוש תהליכים רפואיים וסיעודיים. יתרון להתקנה בבתי חולים. | 10 |
|  | מערך האמבולטורי (מכונים ומרפאות) - מענה לצרכים הייחודיים הנדרשים למימוש תהליכים רפואיים וסיעודיים. יתרון להתקנה בבתי חולים. | 10 |
|  | מערכים מתמחים - תמיכה בניהול מערכים מתמחים, ביניהם: ניהול חדרי לידה, חדרי ניתוח, מכוני IVF, מכוני דיאליזה וכו'. יתרון להתקנה בבתי חולים. | 18 |
|  | ממשקים ומערכות משיקות – ממשקים למערכות בבית החולים ובמשרד הבריאות. | 5 |
|  | ממשק משתמש (UX) – נוחות ופשטות תפעול המערכת, קלות הדרכה והטעמה, צמצום עד כדי מניעת טעויות דיווח. | 5 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | סביבת פיתוח טכנולוגית מתקדמת ומידת התאמה לטכנולוגיות הנפוצות במשרד ובבתי החולים. | 30 |
|  | ארכיטקטורת פתרון- ארכיטקטורת הפתרון המוצעת לוקחת בחשבון את כל הדרישות ובכלל זה: סביבות עבודה בבתי החולים ובמשרד, אבטחת מידע, ממשקים בין רכיבים וכיו"ב. | 40 |
|  | אבטחת מידע - מענה לדרישות אבטחת מידע. | 30 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות. יתרון יינתן לספק המעסיק צוות מקצועי גדול יותר ובעל ותק וניסיון ביישום פרויקטים במס' גדול יותר של בתי חולים. | 25 |
|  | תפוצה - תפוצת המוצר בארץ, יתרון יינתן לכל מימוש עובד בבית חולים בייצור (מעבר לתנאי הסף) עם מגוון רחב יותר של תחומי התמחות ולא יותר מהציון המקסימלי לרכיב | 10 |
|  | צוות מקצועי המוצע לתמיכה בפרויקט- יתרון יינתן לאנשי צוות בעל ניסיון בתחום בכלל, ובמוצר בפרט. | 5 |
|  | תוכנית מימוש – תוכנית המימוש המוצעת על ידי הספק למשרד ותואמת לעקרונות הנדרשים. | 5 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 30 |
|  | מפת דרכים של היצרן והמוצר | 10 |
|  | אבטחת איכות ובדיקות קבלה | 15 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

אשכול: חיבור למכשירים

משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה עבור מוצר חיבור למכשירים:

- דרישות פונקציונליות – 55%

- דרישות אבטחת מידע – 10%

- דרישות מימוש– 30%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | יכולת חיבור לכל סוגי המכשור הרפואי הפועלים בבתי החולים – יתרון יינתן למציע לו קיימים ממשקים מובנים למס' רב יותר של מכשירים. | 20 |
|  | תמיכה בקישוריות דו כיוונית עם המכשור הרפואי, לקליטה ושידור רציפים כולל התרעות (לפי הצורך) בזמן אמת | 20 |
|  | צפייה בנתוני ניטור. | 20 |
|  | שליטה בקבלת המידע מהמכשיר הרפואי | 20 |
|  | חיבור המכשיר ואופן העברת המידע | 10 |
|  | ניהול מכשירים | 10 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | הגבלת גישה למכשירים | 15 |
|  | מנגנוני הגנה - סגירת SESSION, מניעת שינוי מידע רפואי, הגנה מציתות, אמצעי זיהוי | 30 |
|  | מגנוני אבטחה - נעילה, אנטי וירוס, תוכנות זדוניות | 20 |
|  | עמידה בתקנים – הגנה על מכשיר הניטור, ממשק תקשורת, תקן חיבור לציוד רפואי, תקנים טכנולוגיים | 20 |
|  | חיבוריות – חיבור לרשת, חיבור התקנים ציבוריים, צמצום חשיפה מניסיונות פגיעה ברשת | 15 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות | 35 |
|  | תפוצה - תפוצת המוצר בארץ ובחו"ל | 10 |
|  | צוות מקצועי המוצע לביצוע הפרויקט | 10 |
|  | השתלבות בתוכנית העבודה של הפרויקט | 10 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 25 |
|  | מפת דרכים של היצרן והמוצר | 10 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

אשכול: ניהול פרוטוקולים אונקולוגיים

להלן טבלת משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה עבור מוצר התומך בפרוטוקולים אונקולוגיים:

- דרישות פונקציונליות – 60%

- דרישות טכנולוגיות – 15%

- דרישות מימוש– 20%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | הגדרת פרוטוקולים לטיפולים כימותרפיים/ הקרנות | 20 |
|  | הכנת תכנית טיפול | 40 |
|  | הכנת תרופות ציטוטוקסיות | 15 |
|  | התממשקות לבית מרקחת | 10 |
|  | ממשק משתמש UX | 10 |
|  | טבלאות מרכזיות | 5 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | סביבת פיתוח טכנולוגית מתקדמת ומידת התאמה לטכנולוגיות הנפוצות במשרד ובבתי החולים | 30 |
|  | ארכיטקטורת פתרון - ארכיטקטורת הפתרון המוצעת לוקחת בחשבון את כל הדרישות ובכלל זה: סביבות עבודה בבתי החולים ובמשרד, אבטחת מידע, ממשקים בין רכיבים וכיו"ב. | 40 |
|  | אבטחת מידע – מתן מענה לדרישות אבטחת מידע | 30 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות | 25 |
|  | תפוצת המוצר בארץ, מפת דרכים של היצרן והמוצר | 20 |
|  | צוות מקצועי המוצע לתמיכה בפרויקט | 5 |
|  | תוכנית מימוש – תוכנית המימוש המוצעת על ידי הספק למשרד | 5 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 30 |
|  | אבטחת איכות ובדיקות קבלה | 15 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

אשכול: VTD

משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה עבור מוצר VTD:

- דרישות פונקציונליות – 60%

- דרישות לא פונקציונליות – 15%

- דרישות מימוש– 20%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונאליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | מילון מונחים | 25 |
|  | תמיכה בהכתבה בשפות | 30 |
|  | מבטאים ופרסונליזציה | 15 |
|  | הקמת תבניות | 15 |
|  | מנגנון לימוד עצמי | 15 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | תאימות ותמיכה בטכנולוגיות סטנדרטיות מתקדמות קיימות ועתידיות מבחינת ארכיטקטורה, בסיס הנתונים וסביבת העבודה | 30 |
|  | ארכיטקטורת פתרון | 40 |
|  | אבטחת מידע – מתן מענה לדרישות אבטחת מידע | 20 |
|  | הספקת ציוד ייחודי | 10 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות | 25 |
|  | תפוצה – תפוצת המוצר בארץ | 10 |
|  | צוות מקצועי המוצע לתמיכה בפרויקט | 5 |
|  | תוכנית מימוש – תוכנית המימוש המוצעת על ידי הספק למשרד | 5 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 30 |
|  | מפת דרכים של היצרן והמוצר | 10 |
|  | אבטחת איכות ובדיקות קבלה | 15 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

אשכול: דימות

משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה למוצר התומך במכוני דימות:

- דרישות פונקציונליות – 60%

- דרישות טכנולוגיות - 15%

- מימוש– 20%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | קישוריות לתיק הרפואי | 5 |
|  | ניהול הזמנות וזימונים | 10 |
|  | מנגנונים נוספים | 10 |
|  | ניהול הקבלה למכון | 5 |
|  | ניהול עבודת טכנאי הרנטגן | 15 |
|  | ניהול עבודת הרדיולוג | 15 |
|  | ממשקים ומערכות משיקות | 10 |
|  | ממשק משתמש | 10 |
|  | תמיכה במכוני דימות ייעודיים | 20 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | סביבת פיתוח טכנולוגית מתקדמת ומידת התאמה לטכנולוגיות הנפוצות במשרד ובבתי החולים | 30 |
|  | ארכיטקטורת פתרון - ארכיטקטורת הפתרון המוצעת לוקחת בחשבון את כל הדרישות ובכלל זה: סביבות עבודה בבתי החולים ובמשרד, אבטחת מידע, ממשקים בין רכיבים וכיו"ב. | 40 |
|  | אבטחת מידע – מתן מענה לדרישות אבטחת מידע | 30 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות | 25 |
|  | המוצר תפוצת המוצר בארץ, מפת דרכים של המוצר והיצרן | 20 |
|  | צוות מקצועי המוצע לתמיכה בפרויקט | 5 |
|  | תוכנית מימוש – תוכנית המימוש המוצעת על ידי הספק למשרד | 5 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 30 |
|  | אבטחת איכות ובדיקות קבלה | 15 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

אשכול: ארכוב וניטור מרכזי של מוניטורים עובריים במערך מילדות

משקלות האיכות לתכונות המוצר ולאיכות ההצעה למוצר התומך בארכוב ובניטור מרכזי של מוניטורים עובריים במערך המיילדות:

- דרישות פונקציונליות – 60%

- דרישות טכנולוגיות - 15%

- מימוש– 20%

- התרשמות כללית – 5%

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות פונקציונליות

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | יכולת חיבור לסוגי המכשור הרפואי הפועלים בבתי החולים | 20 |
|  | חיבור מוניטורים עובריים, כולל: חיבור/ניתוק יולדת למכשיר, ארכוב, גמישות בחיבור למכשור המצריך דרייברים חדשים, תמיכה בתקשורת קווית ואלחוטית לתיק הקליני. | 35 |
|  | צפייה בנתוני ניטור – ליד מיטת המטופלת, הצגה מרוכזת לקבוצת מטופלות, ביצוע שאילתות, הדפסת גרפים מהמערכת | 35 |
|  | קישור למערכת ה- ATD או לתיק הרפואי הממוחשב | 10 |
|  | סה"כ דרישות פונקציונליות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות טכנולוגיות ואבטחת מידע

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | הגבלת גישה למכשירים | 15 |
|  | מנגנוני הגנה - סגירת SESSION, מניעת שינוי מידע רפואי, הגנה מציתות, אמצעי זיהוי | 30 |
|  | מגנוני אבטחה - נעילה, אנטי וירוס, תוכנות זדוניות | 20 |
|  | עמידה בתקנים – הגנה על מכשיר הניטור, ממשק תקשורת, תקן חיבור לציוד רפואי, תקנים טכנולוגיים | 20 |
|  | חיבוריות – חיבור לרשת, חיבור התקנים ציבוריים, צמצום חשיפה מניסיונות פגיעה ברשת | 15 |
|  | סה"כ דרישות טכנולוגיות | 100 |

פירוט רכיבים לשקלול - דרישות מימוש

| # | רכיב לשכלול | משקל (ב-%) |
| --- | --- | --- |
|  | המציע – וותק וניסיון המציע, כולל המלצות מלקוחות | 30 |
|  | תפוצה - תפוצת המוצר בארץ ובחו"ל | 10 |
|  | צוות מקצועי המוצע לביצוע הפרויקט | 20 |
|  | השתלבות בתוכנית העבודה של הפרויקט | 10 |
|  | תחזוקה – מנגנוני התחזוקה המוצעים, HELP DESK ותהליכי העבודה בניהול המוקד | 20 |
|  | מפת דרכים של היצרן והמוצר | 10 |
|  | סה"כ דרישות מימוש | 100 |

דגשים - איכות

על הספק להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים במכרז.

למען הסר ספק - רק אשכול בהצעה שיעמוד בתנאי הסף ובציון המינימלי של בדיקת האיכות יעבור לשלב ג'.

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לפנות כלל לממליצים מטעם המציעים; במקרה זה, יקבלו כלל המציעים את הציון המקסימלי עבור רכיב ההמלצה.

שלב ג' – הוכחת יכולת

המציעים שהצעותיהם עברו את בדיקות האיכות בשלב ב', יוזמנו להוכחת יכולת של הפתרון המוצע על ידם (להלן:" דמו" ו/או "Demo").

אחת ממטרות קיום הוכחת היכולת, הינה קבלת הבהרות בנוגע לנושאים המופיעים במענה המציע למכרז; יובהר כי יש בקבלת מענה ו/או העדר מענה מאת המציע כדי להשפיע על ציוני המציע בסעיפים שונים בהצעתו.

הוכחת היכולת מתוכננת להתקיים לאחר הגשת ההצעות, כמפורט בטבלת המועדים בסעיף 0.3.3 דלעיל. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים את הדמו. במקרה זה ציון האיכות ייקבע בהתאם לציון שייקבע בשלב ב' לעיל.

בהערכת תועלת (איכות) ה- DEMO במפרט זה, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלה להלן:

אשכול תיק רפואי ממוחשב

ר' בנספח ו' – מפרט דרישות לדמו:

| רכיב לשקלול | משקל מקסימאלי |
| --- | --- |
| התרשמות ממשק משתמש UI, פשטות תפעול | 30 |
| מענה פונקציונאלי לתסריטים הנדרשים | 30 |
| יכולת התאמות ושינויים | 20 |
| יכולות אינטגרציה | 10 |
| יכולת הפקת דו"ח | 10 |
| סה"כ | 100 |

אשכול VTD

בדמו המציע יתבקש להציג את הדרישות הבאות (המוצגות ברכיבים לשקלול):

| רכיב לשקלול | משקל מקסימאלי |
| --- | --- |
| יכולת זיהוי קול עם טקסט המכיל מונחים מעולם תוכן מוכר במוצר. יוכנו 3 מקטעים שונים ויימדד אחוז ההצלחה במילים שנקלטו, מצופה זיהוי של לפחות 90% בכל מקטע | 70 |
| הקמת תבנית חדשה | 10 |
| יכולת קליטה בתנאי רעש שכיחים בביה"ח | 10 |
| הצגת יכולות הפריסה, השליטה וקינפוג הכלי כך שהמשרד יהיה עצמאי במימוש | 10 |
| סה"כ | 100 |

יתר האשכולות

יימסר לספקים בהמשך, ולא יאוחר משבועיים לפני קיום הדמו, ככל שיתקיים.

בסיום הוכחות היכולת המשרד יעניק ציון בטווח ציונים 0-100, בהתאם לעמידתה בדרישות המשרד עפ"י המשקולות הבאים:

באשכול VTD

| רכיב לשכלול | משקל מקסימאלי |
| --- | --- |
| בדיקת איכות שלב ב' | 60 |
| בדיקת איכות שלב ג' – איכות הוכחת היכולת | 40 |

ביתר האשכולות

| רכיב לשכלול | משקל מקסימאלי |
| --- | --- |
| בדיקת איכות שלב ב' | 80 |
| בדיקת איכות שלב ג' – איכות הוכחת היכולת | 20 |

שלב ד' – בדיקת עלות/תועלת, שקלול ובחירת ההצעה הזוכה

בסופו של שלב זה תתבצע בדיקה ושקלול של ההצעות, כאשר הציון הסופי יורכב מעלות ההצעה אל מול התועלת (האיכות) ביחס הבא:

יחס עלות תועלת לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו: עלות: 30%, תועלת (איכות): 70%.

עלות ההצעה תיקבע בהתאם לסכום כלל מרכיבי העלות ובהתאם למכפילי העלות, המופיעים בהצעת המחיר, בכל רכיב.

אומדן עלויות

במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה, בהתבסס על מבנה הצעת המחיר. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מן האומדן כאמור לעיל. לחילופין ובאופן מצטבר שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

מחירים

מחירים
כמפורט בפרק 5 – פרק העלות.

סוג מטבע והתשלום

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.

תנאי הצמדה

כמפורט בפרק 5 – פרק העלות.

אופן ביצוע התשלום

תשלום יבוצע עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, בהתאם להוראות תכ"מ הרלוונטיות, ועפ"י אבני הדרך שייקבעו עם הספק הזוכה, בניכוי קנסות על אי-עמידה ברמת השירות, אם יוטלו.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M)

רשת המשרד והמערכות המותקנות בה הן בעלות רגישות גבוהה הן מהבחינה התפעולית הן מבחינת המידע האגור בהן, ועל כן קיום האמור בתת-פרק זה הוא תנאי מחייב לביצוע העבודה; אי לכך יש לשמור על רמת אבטחת מידע גבוהה בעבודה עם חומרי העבודה, המסמכים, השרטוטים, חומרי הגלם, דוחות הביניים, הסיכומים, התכתובת הפנימית וכו'.

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן: "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על ידו בסודיות מלאה ומוחלטת.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

המציע ימציא למזמין, לפי בקשתו, פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.

המציע יתחייב לעמוד בדרישות ובנוהלי אבטחת המידע שיקבע המזמין.

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח ב'3. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות

התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט ו/או מי מטעמו.

סמכות השיפוט

- מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים.

- יעדים

- 1.0   כללי - הבהקים

קיומו של תיק רפואי ממוחשב (להלן: EHR – Electronic Health Record) הינו אבן יסוד במתן שירות רפואי איכותי. משרד הבריאות מחייב את כל ספקי שירותי הבריאות בישראל לאמץ תיק רפואי ממוחשב כבסיס לעבודתם. המשרד הגדיר סטנדרטים מחייבים להפעלת תיקים רפואיים אלה בהיבטי פונקציונליות, קידוד רפואי ואבטחת מידע. פרויקטים לאומיים אסטרטגיים מושתתים כבר היום על מידע רפואי מבתי החולים, בין השאר: שיתוף מידע, מדדי איכות, רשמים (רשם שבץ, רשם סרטן), מחקר, אנליטיקה ועוד.

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, אשר מוקמת בימים אלה במשרד הבריאות מהווה צעד חיוני בניהול אפקטיבי של בתי החולים הממשלתיים.

אסטרטגית חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים היא לרכז את כל סוגיות המטה וסוגיות הניהול הרוחביות לבתי החולים הממשלתיים תחת קורת גג אחת, לייצר סדר וסינרגיה ולהבטיח אחידות, ובכלל זה במערכות המידע הליבתיות.

המשרד מבקש להקים פתרון, שיפעל בצורה אחידה ואינטגרטיבית בכל אשכולות ההתמחות בבתי החולים הממשלתיים, יאפשר לאגם משאבים, לחסוך בעלויות הפיתוח, ההתאמות וההטמעה.

לקוחות המערכת

הלקוחות שיעשו שימוש במערכת ו/או במידע שינוהל בה:

- רופאים

- אחיות

- צוותים פרא-רפואיים

- צוותי מנהלה

- בעלי תפקידים מורשים

- אנשי יחידת המחשוב בבתי החולים

- גורמי הנהלה בבתי החולים

- מטה משרד הבריאות – גורמים בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ומקבלי החלטות ברמות שונות שתפקידם לבקר את פעילות בתי החולים

יעדים ומטרות

יעדים

בראייה הלאומית, קידום אסטרטגית המידע של משרד הבריאות מושתתת כתנאי סף על קיומו של תיק רפואי במוסדות הבריאות.

העמדת מערכת אחידה בכל בתי החולים הממשלתיים תאפשר:

- לשמור על איכות, שירות ובטיחות הטיפול באמצעות אחידות בתהליכי העבודה, מדדי איכות אחידים, ובקרת איכות שוויונית ומרכזית.

- למנף את היתרון לגודל - לאור מאפייניה הייחודיים של מערכת הבריאות בישראל הדרך היחידה בה ניתן להיענות לצרכים המתפתחים של בתי החולים היא איגום משאבים, ושיתוף פעולה בין בתי החולים שיאפשר לאמץ, לפתח ולהטמיע מערכת שתתפתח לפי צרכי כלל המטופלים. מערכת אחת אחידה תחסוך עלויות פיתוח, הטמעה והתאמה, ותאפשר למדינה לספק לתושביה פתרון מקיף ומעמיק לאתגרים אותם מביא האשפוז בבית החולים.

- להאיץ תהליכי הפיתוח וההטמעה, וקיצור ה Time-to-Market - מעבר למערכת אחידה, שלה מפת דרכים ברורה לשילוב טכנולוגיות חדשות, מבוססת על ארכיטקטורה פתוחה ועל משאבי פיתוח בלתי מבוטלים, יאפשר הטמעה מהירה יותר של שינויים במערכת, הכנסה חלקה וזריזה יותר של רכיבי תוכנה ויכולות חדשות, והתקדמות מהירה יותר של המערכת לעמידה באתגרי העתיד.

- לחזק את הרצף הטיפולי והמחקר הרפואי - עבודה בתיק רפואי אחיד בכל בתי החולים תקטין משמעותית את המאמץ הנדרש כדי לבצע אינטגרציה של נתונים רפואיים, וכך יקל על השמירה על הרצף הטיפולי ועל מחקר רפואי בישראל.

- להגביר את המשילות של משרד הבריאות ולחזק את היכולת להטמיע ולאכוף תהליכי עבודה נכונים - המעבר למערכת אחידה, עם מפת דרכים אחידה לפיתוח רכיבים חדשים ולהטמעת יכולות חדשניות במערכת, ישפר את יכולתו של מינהל רפואה כרגולטור, להכתיב תהליכי עבודה תקינים ברמה הנדרשת, את יכולתה של חטיבת בתי החולים לנהל בצורה טובה יותר את בתי החולים הממשלתיים, ויאפשר הטמעה עמוקה ורחבה יותר של נהלים ותהליכי עבודה.

מטרות מרכזיות

- תמיכה בתיעוד אחיד של הפעילות הרפואית במהלך מפגש רפואי מכל סוג שהוא של מטופל עם המוסד הרפואי בכל המחלקות והמערכים, במחלקות לרפואה דחופה ובמרפאות.

- רצף טיפולי של המידע והטיפול - בבית החולים, במעבר בין מחלקות.

- תיעוד שוטף בזמן אמיתי ככל האפשר וליווי מלא של התהליכים המתבצעים במהלך המפגש הרפואי.

- אינטגרציה עם מערכות ניהול חולים ומערכות נוספות הפועלות במוסד הרפואי, כולל העברת מידע שוטף דו כיווני בינה לבין מערכות הנוספות.

- התממשקות לציוד רפואי, כולל קבלת מידע רלוונטי באופן רציף ושוטף ואחסונו בתיק הרפואי.

- תיעוד בדיקות המבוצעות בבית החולים כולל תיעוד תכולת תוצאות הבדיקה, תיעוד הניתוח והפענוח ושילוב המידע בתיק הרפואי.

- גישה לנתונים לצורך שליפתם והצגתם בחתכים שונים לשימוש הדרגים הניהוליים והקליניים במוסד הרפואי.

בעיות עיקריות במצב הקיים

- פער במתן מענה כולל אינטגרטיבי לצרכי התהליכים הקליניים בכל בתי החולים הממשלתיים הכלליים.

- חוסר אחידות במידע המדווח בין בתי החולים.

- מענה חסר ליחידות רפואיות מיוחדות.

- העדר פתרון אינטגרטיבי לקישור מכשור רפואי.

- מתן מענה לדרישות מצריך בדרך כלל פיתוח (ולא התאמה).

- ממשק משתמש ידידותי מוגבל, לא אחיד ומורכב לתפעול.

הקשר ארגוני / עסקי

אסטרטגית חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, המוקמת בימים אלה, המתבססת על החלטת ממשלה 1622 מיום 25.5.2014.

משרד הבריאות רואה במעבר לתיק רפואי אחוד לכל בתי החולים הממשלתיים החלטה אסטרטגיה וקבע לפעול למימוש הפעילות מקום גבוה בסדר העדיפויות.

תכנית עבודה שנתית

הקמת תיק רפואי אחוד בבתי החולים מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות ובכפוף לאישור תקציבי לשנות התקציב הבאות.

ישימות ועלות  תועלת

בכוונת המשרד לבחור מוצר ייעודי, התומך בניהול תיקים רפואיים בבתי חולים בישראל, כולל תמיכה בביצוע התאמות לצרכים הייעודים המוגדרים במכרז, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

פרויקטים דומים יושמו בהצלחה על ידי מדינות שונות בעולם.

אופק הזמן

- כשלב ראשון – ולא יאוחר מ-3 חודשים מתחילת הפרויקט, יוחל בהתקנת תיק רפואי ממוחשב במחלקות בבתי החולים, אשר תתבסס על גרסה מותאמת (מקוסטמת) של המוצר, אשר בה ייעשו שינויים הכרחיים בלבד, כפי שייקבעו על ידי המשרד.

- המערכת תוקן בבתי החולים באופן מדורג, כאשר בכל בית חולים יבוצע התאמות והגדרות, לפי הנדרש. במקביל – יבוצעו שינויים ושיפורים בגרסה כמו גם יישום ופריסה במחלקות נוספות.

- המשרד מתכנן להשלים את הפריסה בכל בתי החולים ובכל המחלקות במהלך 2-4 שנים.

- בעתיד – ייתכן שהפתרון יועמד גם לשימוש בתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים וכן לבתי חולים כלליים נוספים.

- גרסת תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט ותחזוקה למשך 10 שנים, עם זכות ברירה של המשרד ל- 5תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, עד לכדי סך כולל של 20 שנים.

- יישום

כללי

במכרז זה יוקם תיק רפואי ממוחשב, שייתן מענה מלא, אינטגרטיבי ואחיד לבתי החולים הממשלתיים הכלליים. הפתרון יוכל לשמש גם בתי חולים נוספים בעתיד, לדוגמא: בתי חולים גריאטריים ובתי חולים פסיכיאטריים.

התיק הרפואי יהווה עמוד שדרה של הטיפול הרפואי שיינתן למטופלים בבתי החולים בכל סוגי היחידות הרפואיות ובכל סוגי המפגשים: רפואה דחופה, אשפוז, אמבולטורי ובכל הסקטורים (רופא, אחות, רוקח , מזכירה רפואית ועוד).

התיק הרפואי ירכז את כלל המידע הרפואי אודות המטופל ויאפשר לכל יחידה בבית החולים לבצע תיעוד מקיף של כל שלבי הטיפול מקבלה ועד לסיום המפגש הרפואי, בצורה שתייתר את הצורך בשימוש בניירות לצורך תיעוד מתן הטיפול הרפואי בצורותיו השונות, כולל העברה ליחידות נוספות- באותו מערך או במערכים אחרים, ממשקים למערכות אחרות בבית החולים, במשרד הבריאות ובקופות החולים:

התיק הרפואי הממוחשב יתבסס על מוצר לניהול תיק רפואי אלקטרוני (HER), ועל פתרונות משלימים ומתמחים, שיפעלו באינטגרציה מלאה עם התיק.

משרד הבריאות יבנה גרסת בסיס אחידה לכל בתי החולים. הגרסה תיתן מענה לניהול תיק רפואי "רוחבי /כללי" כולל הרחבות למערכים/ מחלקות ייעודיות (להלן: "גרסת המינהלת").

בבתי החולים יבוצעו התקנה והטמעה של גרסת המינהלת, כולל אפשרות לבצע התאמות ושינויים, בכפוף למגבלות שייקבעו על ידי המשרד וללא פגיעה ב"גרעין המשותף".

גרסת המינהלת תעודכן באופן שוטף, תותאם לשינויים ולרגולציה שיקבעו על ידי משרד הבריאות כמו גם לדרישות שיגיעו מבתי החולים, ולאחר מכן תופץ לבתי החולים.

תיאור כללי של המצב הקיים

התיק הרפואי הממוחשב מהווה חלק ממערכות הליבה הפועלות בבתי החולים:

להלן סטטוס מערכות הליבה נכון להיום:

- ATD – מיושם במסגרת מערכת נמ"ר – המערכת מבוססת על מודול IS-H של SAP. המודול תומך ב: ניהול המטופל, נתוני מקרה ותנועות המטופל שבוצעו במסגרת המקרה, הפקת החיוב למטופל/ למבטחים המכסים את עלות המקרה. כיום, 10 מבין 11 בתי החולים הכלליים הממשלתיים עושים שימוש במערכת זו.

- תיק רפואי/ קליני - יישום חלקי בלבד. המערכת מבוססת על מודול IS-H*MED של SAP. המודול תומך נכון להיום ב: תיעוד הפעילות במחלקות האשפוז (רפואי וסיעודי), כולל מודול תרופות, תיעוד הפעילות במכוני הדימות, תיעוד הפעילות בחדרי הניתוח. במערכת זו קיימים פערים משמעותיים ביחס לצרכי המשרד.

- ERP ניהול הארגון – לוגיסטי, פיננסי ו-HR - מערכת למחשוב פעילות ה- Back Office בבתי החולים, לתמיכה בניהול הפיננסי, הלוגיסטי ומשאבי אנוש. הקמת המערכת תתבסס על תשתיות SAP. התקנה ראשונה של המערכת צפויה בתחילת שנת 2017.

מערכות משלימות נוספות, התומכות בפעילות בתי החולים כוללות בין היתר:

- מערכת לניהול מעבדות - פלטפורמה התומכת בניהול מעבדות במגוון תחומים: בדיקות רפואיות, איכות מים, איכות מזון, מעבדת תקינה וביקורת חומרי רפואה, כולל יכולת לתחקור מקומי של בסיס הנתונים על ידי המעבדות. מיושם במסגרת הפתרונות של חברת SOFTOV.

- מערכת לניהול מסמכים – מבוסס כיום על תשתית SharePoint. מתוכנן מעבר לתשתית ניהול מסמכים מבוססת דוקומנטום, שנבחרה על ידי החשכ"ל.

- ניהול תורים - מערכת ממוחשבת לניהול תורים, לאיסוף מידע ולהתאמתו לקהלי יעד שונים, ביניהם: המטופלים, צוותי יחידות שירות בבתי החולים (מלר"דים, מרפאות ועוד), הנהלת בית החולים ומשרד הבריאות. המערכת מבוססת על Q-Flow, כולל אפליקציית מובייל למטופל, מסך שו"ב לצוות המלר"ד, כלי ניתוח ותחקור להנהלת בית החולים ולמשרד. המערכת נמצאת בשלבי הטמעה בבתי חולים.

- אינטראקציה בין תרופות - מיושם בבתי החולים על ידי שימוש במוצרים שונים. בנוסף, החל תהליך יישום מבוסס קליניקוד.

- אופק/איתן – העברת מידע בין בתי החולים בעת מתן טיפול רפואי בזמן אמת, כולל: ביקורים, אבחנות, תרופות, פרוצדורות, בדיקות, רגישויות ועוד. כמו כן מבוצעת העברה מרוכזת יומית מבית החולים לקופות החולים ולצה"ל (מטופלים שהם אנשי צבא), של "קפסולות מידע", הכוללות סיכום אשפוז או סיכום ביקור במיון של חולים שהשתחררו באותו יום, סיכום ביקור במרפאות חוץ, וכן מידע על חולים שהתקבלו לאשפוז באותו יום.

- PACS/ PACS CARD - קשר דו כיווני בין מערכות הדימות ותוכנת ה- PACS. יכולת צפייה בצילומי דימות, יכולת קבלת פענוח ממערכת הקרדיאלית לתיק המטופל כולל נתונים של מדידות המתקיימות במערכת הקרדיאלית.

- מערכות נוספות אשר קיימות בבתי החולים השונים ומערכות נוספות אותן יטמיע המשרד.

במכרז זה נדרש לתת מענה ליישום תיק רפואי/קליני ממוחשב, אשר יחליף את התיק הקליני הממוחשב הקיים ולכלים משלימים נוספים. הרכיבים האדמיניסטרטיביים ימשיכו לפעול במערכת SAP, שתהווה מקור ליצירת המטופל ויצירת המקרה.

תיעוד תנועות המטופל במסגרת המקרה יתבצעו על ידי העברת מידע מהמערכת החדשה למערכת SAP. הטבלאות המשותפות בין המערכות – אבחנות, פרוצדורות, שירותים ותרופות ינוהלו במערכת SAP ויועברו בממשק לתיק הרפואי.

תיחום חיצוני

משתמשים

במערכת יעשו שימוש משתמשים מהסוגים הבאים:

- משתמשי קצה בתיק הרפואי

משתמשים בבתי החולים - רופאים, אחיות, אנשי מקצועות הבריאות, רשמות רפואיות, הנהלה רפואית, מזכירות רפואיות וכו'. מדובר על למעלה מכ-20,000 משתמשים.

- מנהלני על של המערכת (Administrators)

עובדי מערכות מידע של משרד הבריאות או מי מטעמם, שיהיו אחראים לניהול הכולל של המערכת, בעלי הרשאת גישה לכל אחד מבתי החולים. נציגי בית החולים שיהיו אחראים לניהול הכולל של המערכת, בתמיכה של נציגי המשרד.

- עובדי המשרד מהיחידות העסקיות.

- מנהלנים משניים של המערכת (Sub-Administrators):

אחראים ביחידות הקצה (בבתי החולים) לניהול המערכת ולביצוע הגדרות, לדוגמא: הגדרת משתמשים פנימיים בבית החולים, ביצוע הגדרות מקומיות.

- מיישמים

אחראים על ביצוע התאמות ושינויים במערכת, לפי הרשאותיהם – במשרד הבריאות או בבתי החולים.

מערכות משיקות

אשכול: ניהול תיק רפואי ממוחשב

התיק הרפואי הממוחשב יתממשק למערכות נוספות, הפועלות בבתי החולים. בנספח ח' מוצגים ממשקים מרכזיים אותם נדרש מציע באשכול "ניהול תיק רפואי ממוחשב" לספק, במסגרת הפתרון המוצע.

מימוש הממשקים יבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שתיקבע על ידי המשרד. העלות של כל ממשק תתומחר בפרק העלות.

בנוסף, המציע יידרש לפתח ממשקים למערכות או למכשירים ייעודיים ספציפיים, הפועלים בבתי החולים, בהתאם לנוהל שינויים, המוצג בפרק 4 ולמחירון הממשקים, המוצג בפרק העלות.

מוצרים משלימים (אשכולות 2-6)

עבור כל אחד מהמוצרים המשלימים נדרשת מחויבות הספק לפיתוח הממשק לתיק הרפואי הממוחשב בצד המוצר המוצע, כולל קליטת פרטים רלוונטיים מתיק המטופל והחזרת המידע לתיק הרפואי.

תת מערכות ופונקציות ראשיות

הדגשים כלליים

הפתרון הנדרש נועד לשמש את כלל היחידות הרפואיות בבתי החולים: מרכזים לרפואה דחופה (מיון), מחלקות אשפוז, מרפאות ומכונים, לסוגיהם השונים:

בתיק הרפואי הממוחשב יישמר כלל המידע שייאסף בכל מפגשי המטופל עם המטפלים במסגרות השונות בבית החולים. התיק הרפואי ייתן מענה פונקציונאלי לליבת הטיפול בכל היחידות הרפואיות/סיעודיות/ פרא-רפואיות, היינו – לרצפת הייצור, ובכלל זה תיעוד של סימנים חיוניים, אנמנזה, בדיקות כלליות, הוראות רפואיות, תכנית טיפול תרופתית, מעקב שוטף, ייעוצים, מדדים ואומדנים לפי פרסום שוטף של המשרד וכו'.

הפתרון נדרש לתת מענה הן ליחידות "סטנדרטיות", העושות שימוש בתיק הרפואי, כמו גם ליחידות רפואיות, המתמחות בתחום ייעודי, ונדרשים עבורם כלי תיעוד מיוחדים.

סוגי יחידות

ניתן לסווג את היחידות בבתי החולים, בהן הפתרון נדרש לתמוך, לסוגים המרכזיים הבאים:

| סוג יחידה | תיאור |
| --- | --- |
| מיון | תמיכה בפעילות היחידות לרפואה דחופה, החל משלב הקבלה ועד לשחרור המטופל או לאשפוזו, תוך אבחנה בין סוגי היחידות הבאים: כללי, ילדים, מיילדות. |
| אשפוז | תמיכה בפעילות יחידות האשפוז, הפועלות בתחומי התמחות שונים, תוך אבחנה בין מחלקות מנתחות לבין מחלקות שאינן מנתחות, כולל תמיכה ביחידות בהן הטיפול הרפואי במסגרת האשפוז ייחודי ושונה מהטיפולים הנעשים במערכים ה"כלליים", לדוגמא: אונקולוגיה, טיפול נמרץ, דיאליזה. |
| אמבולטורי | תמיכה בפעילות המרפאות והמכונים– לפי תחומי התמחות, כמו גם ביחידות הנותנות מענה ייעודי, ויחידות הנותנות שירותים רוחביים, לדוגמא: חדרי ניתוח, דימות, מכונים כמו גסטרו EEG ועוד. |

התיק הרפואי יתעד את כל תהליך הטיפול במקרה החל משלב תחילת הטיפול ועד לסגירתו, כולל במעבר בין היחידות השונות בבית החולים – באותו מערך או במערכים שונים.

בחלק מהיחידות נדרש חיבור למכשירים או לכלים ייעודיים, בהן היחידה עושה שימוש. החיבור כולל ממשק יוצא להעברת נתוני המטופל למכשיר וממשק נכנס – לקבלת מידע מהמכשיר ולתיעודו בתיק הקליני.

הפתרון המוצע צריך לתת מענה לכל תחומי ההתמחות הרפואיים, הפרא-רפואיים, הסיעודיים, מזכירה רפואית ובעלי תפקידים נוספים, הפועלים בבתי החולים בכל אחד מסוגי היחידות לעיל, על מאפייניהם הייחודיים, ביניהם: פנימית, קרדיולוגי, כירורגי, אורתופדי, ילדים, פסיכיאטריה, IVF, הרדמה, עבודה סוציאלית ועוד.

במענה לסעיף זה ספק, המציע פתרון לאשכול "ניהול תיק רפואי ממוחשב", יציג בחוברת ההצעה את תפיסת הפתרון ואופן היישום של מערכי המיון, האשפוז והמרפאות בתחומי ההתמחות השונים, לרבות לרצף הטיפול במערכים ובין המערכים ובהתייחס למקרה ספציפי ולאינטגרציה למוצרים הכלולים באשכולות האחרים הנדרשים (בין אם מוצעים על ידו ובין אם לאו).

ספק, המציע פתרון לאשכולות 2-6 בלבד – יציג את תפיסת היישום בין המוצר המוצע בכל אשכול אותו הוא מציע לבין התיק הרפואי הממוחשב.

אופן המענה לדרישות הפונקציונליות, ממשקים ואבטחת מידע

בנספח ח' מוצגות הדרישות מהתיק הרפואי הרוחבי, כמו גם דרישות ייעודיות מכל אחד מהמערכים המתמחים והמוצרים המשלימים הנדרשים בתחומים השונים במכרז זה.

בכל שלבי הטיפול יבוצעו הדיווחים הנדרשים למשרד הבריאות ו/או לקופות החולים.

על המציע לפרט עבור כל דרישה את הפתרון המוצע על ידו. אם לפתרון המוצע קיימת פונקציונאליות נוספת נדרש המציע להוסיף תיאור מפורט של הרכיב.

שימו לב – בחלק הכלכלי יש לקבוע עלויות הפיתוח, כפי שנדרשות, עבור כל אחד ואחד מרכיבי הפתרון המוצע. במידה והדרישה נענית במלואה על ידי הפתרון המוצע ללא צורך בפיתוח – ניתן להציג עלות 0.

בשלב הכנת תוכנית העבודה ייקבעו הרכיבים שיפותחו ומועד הפיתוח של כל רכיב, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בנספחים אותם יצרף לחוברת ההצעה יכולות נוספות שיש למוצר היום או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה של המוצר ושלדעתו יכולים לסייע למשרד גם בדרישות עתידיות.

תהליכים

הפתרון המוצע צריך לתמוך בתהליכי העבודה של היחידות השונות בבתי החולים, ביניהן- יחידות בעלות מאפיינים מיוחדים.

בחוברת ההצעה בנספח ח' – פירוט דרישות פונקציונאליות, מוצגים תהליכים מרכזיים, אותם נידרש יהיה ליישם בכל יחידה או מערך.

יש להתייחס לאופן יישום התהליכים במסגרת הפתרון המוצע, כולל לקשר בין יחידות הקשורות לאותו מערך ולבין יחידות במערכים השונים.

ממשק משתמש

ר' דרישות מפורטות בנספח ח' עבור כל אחד מהאשכולות הרלוונטיים.

אבטחת מידע

ר' דרישות מפורטות בנספח ח' עבור כל אחד מהאשכולות הרלוונטיים.

טכנולוגיה ותשתית

כללי - הבהקים

כל מרכיבי הפתרון יעמדו לשימוש בתי החולים שישולבו בפרויקט.

מרכיבי הפתרון יותקנו הן בחווה המרכזית של המשרד והן בבתי החולים.

ניתן יהיה להשתמש בתשתיות התקשורת של המשרד מול בתי החולים לצרכי עדכון מאגר המידע, התקנות וכן לבצע תמיכה מרחוק.

על המציע לתאר בחוברת ההצעה את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע לאמץ, כדי לעמוד בדרישות משרד הבריאות, ובכלל זה תמיכה בביצועים, שרידות, המוצגים בפרק זה, כמו גם דרישות פונקציונליות, ממשקים ואבטחת מידע, המפורטים בנספח ח'.

חומרה

מרכיבי חומרה אותם יש לקחת בחשבון בגיבוש ארכיטקטורת הפתרון:

- רכיבי חומרה נדרשים על מנת ליישם את מרכיבי הפתרון המוצע בבתי החולים – לפי גודל בית החולים (זעיר, קטן, בינוני, גדול).

- רכיבים הנדרשים על מנת להבטיח שרידות, זמינות וביצועים.

- תחנות עבודה.

- סביבות עבודה, כולל סביבת בדיקות שתשמש גם לביצוע הדרכות במסגרת תהליך ההטמעה.

- רכיבים/שרתים הניתנים להפעלה וירטואלית ואלו חייבים לפעול ע"ג שרתים פיזיים.

- מפרט רכיבים/תוכנות הנדרש ליישום יתירות הרכיבים השונים.

הערה: רכיבי חומרה עליהם יופעלו מרכיבי הפתרון המוצעים הינם רכוש משרד הבריאות והם יפעלו בחוות השרתים של המוסדות הרפואיים. הספק אינו נדרש לספקם אולם נדרש לספק מפרט מלא.

בסיס נתונים

המוצרים יפעלו על בסיסי הנתונים הסטנדרטיים בהם נעשה שימוש בבתי החולים בארץ (SQL Server, Oracle).

תוכנות תשתית

תוכנות התשתית הנדרשות להפעלת מרכיבי הפתרון המוצע.

מובהר כי במידה ובמסגרת הפתרון המוצע נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, ע"פ החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלו ישירות ולא דרך המציע. רישיונות שימוש למוצרי צד ג' אשר המשרד מחויב ו/או יחויב לרכשם במסגרת מכרזי חשכ"ל ירכשו ע"י המשרד באופן עצמאי.

ככל והרכישה תתבצע באמצעות המציע, יהא על המציע לרשום רישיונות המוצרים על שם המשרד.

כלי פיתוח ותחזוקה

הטכנולוגיה עליה יתבססו מרכיבי הפתרון תהא עם אורך חיים לתקופת ההתקשרות.

המוצרים המוצעים פותחו בסביבה טכנולוגית, שנתמכת על ידי היצרן ולא ניתנה על ידי הספק הודעה על כוונה להפסיק את התמיכה בה. (M)

בנוסף יסופקו כלים תחזוקה, כלי ניהול תצורה, כלים לניהול סביבות וכו', כמפורט בחוברת ההצעה בחלק ז' – טכנולוגיה ותשתית.

זמני תגובה

הביצועים לא יעלו על :

- 0.2 שניות להעלאת טרנזקציה

- 0.5 לעדכון טרנזקציה

- 2 שניות להפקת דו"ח פשוט

הזמנים המצוינים לעיל הינם תוך התחשבות במצב של עומס בו, ברגע נתון, עשויים להשתמש במערכת, בו זמנית, מאות משתמשים.

זמינות ושרידות

הפתרונות המוצעים נדרשים לפעול בזמינות גבוהה של % 99.5 במטרה לתמוך בפעילות בתי החולים 365X7X24 ולמנוע פגיעה בחיי אדם; זו גם הסיבה שבגינה נדרש לשלב בפתרון אמצעים להבטחת הזמינות, כמפורט בחוברת ההצעה בנספח ז'.

מימוש

4.0   כללי – הבהקים

להלן השירותים המרכזיים הנדרשים במכרז:

- בניית ארכיטקטורה - ייעוץ לבניית ארכיטקטורה טכנולוגית כוללת של מרכיבי הפתרון עם צוות המשרד.

- הדרכת צוות הפרויקט במשרד הבריאות, כולל אפשרות לבניית מערך הכשרה והדרכה לצוות מיישמים במשרד הבריאות.

- ליווי אפיון שיבוצע במתכונת של "ניתוח פערים"- בין דרישות המשרד לבין יכולות המוצרים.

- ליווי וייעוץ לגבי התחברות למכשירים הקיימים בבתי החולים.

- ליווי וייעוץ הקמה והתקנת סביבה / סביבות, ככל שנדרש.

- פיתוחים, שינויים ושיפורים, בהתאם לדרישות המשרד.

- ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד.

- אספקת תיעוד למרכיבי הפתרון.

- שירותי תמיכה ותחזוקה, כולל מענה לתקלות, באמצעות כ"א מיומן ביישום ובפיתוח.

- אספקת גרסאות של המוצר.

- שירותי תמיכה ותחזוקה קו שני לבתי החולים באמצעות מוקד תמיכה, שיהיה זמין (לחלק מהאשכולות כמפורט להלן) 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.

גורמים מעורבים

גורמים מטעם המשרד

- משרד הבריאות יקים מבנה ארגוני מותאם לפרויקט, אשר ישלב בין גורמים עסקיים (מינהל רפואה, חטיבת מרכזים רפואיים ונציגים מבתי החולים) לבין מומחי מערכות מידע בתחומים שונים, שיפעלו מטעם אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב בנושאי יישום, ממשקים, הסבות, תשתיות, הדרכה והטמעה.

- המשרד יעמיד מטעמו מנהל פרויקט, שיהיה אחראי לניהול הפעילות, כולל: קשר בין המשרד לבין הספק, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה במהלך הפרויקט.

- המשרד יקים וועדות מקצועיות, אשר יכלללו מומחי תוכן ורטיקליים, ויהיו אחראים לעיצוב ולהתאמת המוצר לדרישות המשרד.

- כל בית חולים בו תופעל המערכת יעמיד גורם אחראי, שיהווה איש קשר מול המשרד ומול הספק.

- במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל בתי החולים הממשלתיים, והוא הגורם שמנהל את כל הפעילות עבורם. במידה ובעתיד יצטרפו בתי חולים פרטים להסכם הרי שכל בית חולים פרטי שיבחר לעשות שימוש במערכת ימנה מנהל פרויקט עצמאי מטעם בית החולים, ועל הספק להתנהל מול כל בית חולים פרטי בנפרד לאורך כל שלבי העבודה – לאחר קבלת אישור המשרד.

המציע וקבלני משנה

פרטי המציע וקבלני המשנה יפורטו בחוברת ההצעה.

המציע באשכול הרפואי הממוחשב מתחייב להעמיד גורם בכיר בחברה (בדרגה של סמנכ"ל בחברה), אשר ישתתף בישיבות מינהלת הפרויקט, לפי שיקול דעת המשרד.

צוות מקצועי מטעם המציע

- תיק רפואי ממוחשב

- כדי לעמוד בתוכנית העבודה הספק הזוכה בתיק הרפואי הממוחשב יעמיד צוות מקצועי ייעודי קבוע, שיתמוך בפעילות צוות הפרויקט שיוקם על ידי המשרד ויפעל בשיתוף ובמשולב עמו ו/או מי מטעמו.

- גודל הצוות ייקבע בתיאום בין המשרד לבין הספק. היקף הפעילות, מס' העובדים ותחומי ההתמחות יוכל לגדול או לקטון, לפי החלטת המשרד.

- הצוות יכלול את בעלי התפקידים הבאים:

- מנהל הפרויקט

- מיישם בכיר

- ראש צוות פיתוח

- מיישמים

- מפתחים

- הצוות יפעל על פי תוכנית עבודה שנתית, שתוכן בתיאום ובהנחיית מנהל הפרויקט מטעם המשרד.

- הגדרת תפקידים עבור הצוות המבוקש

| תפקיד | תיאור התפקיד |
| --- | --- |
| מנהל פרויקט | יהיה אחראי לניהול הפעילות מול מנהל הפרויקט של המשרד, יהווה SPOC מול המשרד וכן מול ספקי המוצרים שנכללו בהצעתו. בשלב הערכות - הגדרת תפיסת הפתרון והדרך למימוש - הגדרת תוכנית העבודה ליישום התיק הרפואי הממוחשב ובכלל זה חיבור למוצרים שיבחרו ביתר האשכולות. - מעקב אחר ביצוע המשימות שבאחריות הספק. בשלב המימוש - השתתפות בפגישות שוטפות, ובכלל זה פגישות סטטוס – מעקב אחר תוכנית עבודה. היקף משרה 100% |
| מיישם בכיר | יעבוד בכפיפת למנהל הפרויקט מטעם המשרד. בשלב הערכות - הגדרת תפיסת הפתרון והדרך למימוש. - שותף בבחינת הפערים בין הקיים במוצר לבין הצרכים שיעלו. בשלב המימוש - ליווי צוותי היישום של המשרד בשלב בנית "גרסת המנהלת". - בדיקת מסמכי התכנון עבור הקיסטומים ואישורם. - בדיקת הקיסטומים - הכוונת הצוות במתודולוגיה הקיסטום של המוצר. - אינטגרציה בין צוותי היישום. - בדיקה ואישור של דרישות הפיתוח ואופן יישומן. היקף משרה 100% |
| מיישם | שותף בצוות היישום, אשר יהיה אחראי ל: - תכנון התהליכים - הגדרת מסמכי הקיסטום הנדרשים. - ביצוע הקיסטום יחד עם צוות הפרויקט. - הגדרת דרישות פיתוח. שני אנשים היקף משרה 100% |
| ראש צוות פיתוח | - בדיקת ישימות האפיונים. - שותף בקבלת החלטה אלו משימות פיתוח יועברו לצוות הפיתוח של הפרויקט - קביעת סדר הפיתוחים והעברתם לגרסת המשרד. - ליווי ופיקוח על צוות הפיתוח של הפרויקט. היקף משרה 100% |
| פיתוח | פיתוח דרישות שיועברו לצוות עפ"י הנחיית ראש צוות פיתוח. שני אנשים היקף משרה 100% |

- פרטי המועמדים לביצוע התפקידים השונים בפרויקט, הרלוונטיים לכל אשכול, יפורטו בחוברת ההצעה.

עקרונות מימוש

המשרד מעוניין להטמיע ולהפעיל את התיק הרפואי, כמו גם את המוצרים המשלימים בבתי החולים, תוך פרק זמן קצר. מטרת המשרד להשלים את הפריסה בכל סוגי היחידות ובכל תחומי ההתמחות בבתי החולים בפרק זמן של 2-4 שנים.

המשרד מצפה לקבל מהספק גרסת מוצר כולל התאמות /קסטומיזציה שתאפשר הפעלה של התיק הרפואי תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חדשים במחלקות "סטנדרטיות" בבתי החולים.

מרכיבי הפתרון ייפרסו באופן מדורג בבתי החולים וביחידות המתמחות. ולכן - תידרש תמיכה בתקופת הביניים בין יחידות ממוחשבות נמ"ר (המערכת הקיימת) לבין יחידות שיעברו לעבוד בתיק הרפואי החדש כמו גם שימוש במוצרים המשלימים.

המשרד מבקש את התחייבות הספק לתמיכה בפריסה בו זמנית במספר בתי חולים, בהתאם לתוכנית עבודה שתיקבע.

בשלבים הבאים מתוכננים שינויים ושיפורים בגרסה שתותקן כמו גם יישום בחתך התמחויות, אשר יתבסס על תיק הרוחב והתאמתו לכל סוגי יחידה ותחום התמחות, כולל שימוש במוצרים המשלימים.

המשרד מבקש להכשיר צוות מקצועי מטעמו, שיהיה אחראי ליישום המוצרים המוצעים באשכולות השונים, בליווי מומחים מטעם הספק.

פעילויות הפיתוח, ובכלל זה ממשקים בין מרכיבי הפתרון, ובכלל זה ממשקים הכרחיים לתקופת המעבר – מהמערכת הקיימת למערכת החדשה, יבוצעו באחריות ספקי המוצרים.

מתווה תוכנית העבודה

תחילת הפריסה של התיק הרפואי הממוחשב בבתי חולים תתחיל לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר חתימה על הסכם התקשרות עם הספק ועד להשלמת כל בתי החולים ובכל המערכים, כאמור לעיל.

מימוש הפרויקט יבוצע בשלבים מחזוריים, כאשר בכל שלב ייושמו תחומי התמחות וסוגי מחלקות שונים, כולל חיבור למכשירים הרלוונטיים וכו'.

שלבי העבודה המרכזיים בכל מחזור פרויקט יכללו:

- הערכות

- יישום – קסטומיזציה ופיתוח, ככל שיידרשו

- בדיקות המערכת

- התקנה בבתי החולים

- הדרכה והטמעה

- הפעלה

שלב הערכות

- שלב זה יכלול בתחילת הפרויקט את הפעילויות הבאות:

- הכשרת צוותי מומחים של המשרד על ידי הספק

- מעבר על המרכיבים המרכזיים רכיבי התשתית, רכיבים מובנים.

- הגדרת הפערים בין הדרישות לבין במוצר.

- הגדרת תפיסת הפתרון ודרך המימוש.

- הגדרת סדר תחומי ההתמחות למימוש.

- הגדרת תכולת הגרסה.

- הגדרת הקריטריונים לקיסטום

- חיבור האשכולות לתיק הרפואי הממוחשב – כאשר ייבחר באשכול מוצר שאינו מהווה חלק אינטגרלי מהתיק הרפואי של הספק הזוכה – ישולבו בתוכנית העבודה פעילויות לשילוב המוצרים באשכולות השונים.

- הקמת צוותי עבודה – הקמת צוותים שיטפלו ביישום תחומי ההתמחות השונים, בהתאם לתפיסת הפתרון שתוגדר. יופעלו מספר צוותים במקביל, וכן צוות שיהיה אחראי לטיפול בממשקים ובחיבור למכשירים.

- בכל מחזור של הפרויקט תבוצע היערכות, ככל שיידרש, בהתאם לתכולתו, לדוגמא: הקמת צוות עבודה ייעודי לתחום התמחות, הרחבה או צמצום של צוות היישום.

שלב היישום – בכל תחום התמחות

- האפיון יתבצע בשילוב של האנשים המקצועיים בכל אחד מהתחומים (רופא, אחות, רוקח ועוד..) בשיתוף עם מיישמים של המשרד ועם הצוות שיוקצה על ידי הספק, כמפורט לעיל.

- נושאים עבורם נדרש לבצע פיתוח במוצר - אפיון הדרישות עבורם יבוצעו ע"י צוות היישום המשותף. האפיון יעבור לבדיקת ישימות, אישור אפיון, הערכת משאבים ולו"ז לביצוע הפיתוח.

להלן שלבים עיקריים מתוכננים לכל האשכולות המוצעים

| שלב | תיאור |
| --- | --- |
| התארגנות | הקמת מבנה ארגוני של הפרויקט ואיוש בעלי תפקידים – משרד + ספק. |
| הכשרת צוות מיישמים | הכשרת צוותי מומחים של המשרד על ידי הספק. |
| הכנת והתאמת התיק הממוחשב לצרכי המשרד | פעילות וועדות המשרד בהתאם לתוכנית תיעדוף שתיקבע בוועדות. את הפעילות ילוו מומחי יישום מטעם הספק. אפיון התאמות המוצר בליווי מומחי יישום מטעם ספק המוצר. |
| ממשקים והסבות | פיתוח ממשקים על ידי ספקי המוצרים, בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו. |
| הטמעה והדרכה | הכנה של מערכי למידה, תוכנית הדרכה והטמעה וביצוע ההטמעה בקרב משתמשי הקצה |
| היערכות תשתיתית | התקשרויות ורכש: שרתים, רכיבי תקשורת, בסיס נתונים. |
| העלאת בתי החולים | העלאה של בתי החולים בטור או במקביל של מחלקות ומערכים, בהתאם לתוכנית הפריסה שתוגדר. |
| שינויים והרחבות | איסוף שיפורים ושינויים לשדרוג המערכת. פיתוח השלמות אפליקטיביות. ממשקים למערכות נוספות. |

הדרכה והטמעה

הכשרה והדרכה לצוותים במשרד הבריאות – צוות יישום

הספק יכשיר צוות יישום במשרד הבריאות.

תוכנית מפורטת להדרכה של מיישמים עבור צוות המשרד נציגי ומנהלת הפרויקט תוכן ע"י הספק בתחילת הפרויקט, תועבר לאישור המשרד ותבוצע עם תחילת פרויקט.

המשרד מתכון לבצע את ההדרכות למיישמים בבתי החולים באופן עצמי ובליווי מקצועי של הספק על כן הספק ילווה וייעץ בהכנת עזרי ההדרכה ומערכי השיעור לקראת ההדרכות בשטח.

תוכנית ההדרכה תנוהל על ידי המשרד והספק ישתלב בה בתאום עם מנהל הפרויקט מטעם המשרד.

הספק יתחייב לרמת הדרכה נאותה. במקרה של משוב שלילי מן המודרכים, הספק יתחייב להחליף מידית את המדריך, או לחלופין, להעביר את הקורס בשנית.

הספק מתחייב לבצע הדרכות נוספות במידת הצורך, במהלך הפרויקט ובתקופת התחזוקה עפ"י דרישות המשרד, כנגד תשלום על השעות שיושקעו בפועל, על פי תעריף שעת הדרכה.

הכשרת עובדי המשרד לתמיכה ולהתקנת המוצר

הכשרת עובדי מרכז התמיכה של המשרד ושל בתי החולים, אשר יקבלו את הפניות ממשתמשי הקצה ויהיו אחראים להפנותן למרכז התמיכה של הספק.

הכשרת אנשי תשתיות של המשרד, כולל נציגי מבתי החולים, לתמיכה בתפעול השוטף ולהתקנת המוצר.

הטמעה ולווי

ההטמעה למשתמשים בבתי החולים תבוצע על ידי המשרד.

ההטמעה תתבסס על ליווי הצוותים השונים בעבודתם במסגרת של שלוש משמרות, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

ההטמעה תתבצע באתרי המוסדות הרפואיים.

תיעוד

מסמכים שיימסרו ללקוח

מסמך ארכיטקטורה טכנולוגית, אשר יציג את רכיבי החומרה, התוכנה, רכיבים סביבתיים הנדרשים לצורך הפעלת הפתרון המוצע.

מסמך תיעוד התהליכים במערכת.

מיפוי של מבנה הנתונים: טבלאות ושדות בכל טבלה.

תיק תחזוקה הכולל:

  - קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות של סיסטם: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה, מנוע ה-WEB (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

  - תכנית גיבויים.

  - תיאור בכתב של התהליך וכל הפעולות הנדרשות לאתחול המערכת מ"אפס" למקרה הצורך ו/או התאוששות מאסון, כולל שרת, IIS, DB, וכו'.

תוצרי התיעוד למעט חוזים ותיעוד של יצרני התוכנה ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום התקנה והטמעה). התיעוד יימסר ע"ג מדיה מגנטית ברת עדכון ובנוסף במספר עותקים מודפסים לפי דרישת המשרד.

שירות, תמיכה ותחזוקה

תקופת האחריות

תקופת האחריות על כל אחד מרכיבי הפתרון (לפי כמות הרישיונות אותם רכש המשרד באותה נקודת זמן) וכן לכל יישום שיפותח על ידי הספק, תהיה למשך 12 חודשים.

תקופת האחריות לכל אחד מרכיבי המוצר תהא מאישור המשרד על העברה לייצור של היישום בגינו נדרש הרישיון.

תקופת האחריות לכל יישום תחל לאחר העברת היישום לייצור ותהא כפופה לקבלת אישור המשרד.

בתום תקופת האחריות יהיה המשרד רשאי לדרוש מהספק שירותי תחזוקה בתשלום.

תכולת ורמת השירות בתקופת האחריות יהיו זהים לתכולת ורמת השירות בתקופת השירות והתחזוקה כמפורט בסעיף 4.6.4 להלן.

כל רכישה של רישיונות נוספים של מוצר, גם אם כבר הותקן במשרד, תכלול אחריות לשנה, כאמור לעיל.

ליווי מקצועי

המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק הזוכה, והספק הזוכה מתחייב, ללוות ספקים אחרים של המשרד באפיון ובפיתוח מערכות, המשלבות שימוש במוצר, תוך שהספק מדריך, מבקר ומנחה את הספק האחר. בכך יאפשר הספק להבטיח את איכות התוצרים עבור המשרד ושימוש מיטבי ביכולות המוצר.

הליווי המקצועי יתבצע בכפוף לקבלת הזמנת אישור המשרד לביצוע העבודה.

דרישות לשינויים תוספות ושיפורים

כחלק בלתי נפרד ממכרז זה, עשוי הספק להידרש על ידי המשרד לבצע פעילויות שונות כגון: אפיון, עיצוב, ניתוח, פיתוח, התקנה, הדרכה, הטמעה וכו' (כולן או חלקן), אשר ייעשו בהקשר למוצר המוצע.

הדרישות יכולות להתייחס לשינויים ושיפורים (שו"ש) ברכיבים קיימים, פיתוחים חדשים של יישומי בסיס או פיתוחים לשילוב יכולות המוצר ביישומים חדשים או קיימים במשרד.

פעילויות אלו יבוצעו במקביל לתחזוקה השוטפת של רכיבי תשתית שיפותחו ויוטמעו בשלבים קודמים על ידי הספק.

- המציע ייתן מענה לדרישות ושינויים של המשרד. השינויים יבוצעו בהתאם לנוהל שינויים, שיפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

    - כל דרישה של המשרד לביצוע עבודה תועבר לספק ותיענה על ידו תוך 5 ימי עבודה מיום פניית המשרד, תוך ציון מספר השעות הנדרש ולוח הזמנים לסיום פיתוח, התקנה והטמעה של הרכיב שיפותח.

    - אם הספק יעריך שמורכבות הדרישה אינה מאפשרת תגובה תוך 5 ימי עבודה, יבקש מראש הארכה לזמן התגובה בכתב.

    - יישום הדרישה בפועל על ידי הספק יבוצע רק לאחר קבלת הזמנת עבודה בכתב מהגורמים המוסמכים במשרד.

- איפיון טכני של השו"ש יימסר לאישור המשרד.

- השינויים יבוצעו לאחר אישור המשרד.

- כל שינוי ימוספר וינוהל באמצעות סטאטוסים במערכת ניהול שינויים ממוכנת שתאפשר גישה גם ללקוח לצורך הפקת דו"חות סטאטוס .

- אריזת השו"ש בגרסה רלוונטית תתואם עם המשרד .

- השו"ש יוכל במסמך תכולת הגרסה עם עקיבות למסמכי הדרישות האיפיון.

שירות ותחזוקה

שירות ותחזוקה – כללי

להלן הדרישות לשירות לתחזוקה ולתפעול, שיינתנו למוצר וליישומים אותם יפתח הספק. דרישות ספציפיות לנ"ל מוצגות בסעיפים הבאים.

- תקופת השירות והתחזוקה תהיה בכל תקופת ההסכם, כהגדרתו במכרז זה.

- במסגרת הסכם השירות והתחזוקה, מתחייב המציע להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המשרד אל מוקד הפניות של הספק (ר' סעיף 4.6.6 להלן) לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים. שירותי ההיענות יינתנו בזמנים ובמועדים המוגדרים בסעיף 4.6.6 להלן.

- הטיפול בתקלות יהיה בהתאם לחומרת התקלה:

  - תקלה "רגילה" (שאינה מפריעה לתהליך העבודה התקין) –תחילת טיפול - לא יעלה על יום עבודה אחד.

  - תקלה חמורה (בעיה שלא עוצרת את העבודה בבית החולים, אך מפריעה מאוד למהלך עבודה תקין/ יש לפתור אותה לטווח קצר מכיוון שיכולה בעתיד הקרוב ליצור בעיה קריטית/ יוצרת סיכון נמוך למטופלים)- תחילת טיפול לא תעלה על 4 שעות.

  - תקלה קריטית- קריאה שעוצרת את העבודה בבית החולים/ ביחידה מסוימת בבית החולים/ על מטופל מסוים/ מהווה סיכון גבוה למטופלים - תחילת טיפול לא תעלה על 2 שעות.

- חומרת התקלה תיקבע על ידי המשרד.

- הספק יפעל באופן רציף לטיפול בתקלה עד לפתרונה.

- הספק ינהל יומן רישום ממוחשב ומסודר של הודעות על תקלות וקריאות שירות. לכל הודעה יינתן מייד עם קבלתה סימון ברור אשר יזהה אותה בבירור לאורך כל הטיפול. המשרד יהיה רשאי לקבל (על פי דרישה), ללא תמורה נוספת, דיווח לגבי מצב הטיפול.

- המשרד יקבל דיווחים תקופתיים, מדי רבעון או ביוזמת המשרד, אשר יכילו את התפלגות התקלות לפי פריטים, משך הטיפול וזמן בין נפילות.

- המשרד רשאי להאריך את תקופת השירות והתחזוקה מידי שנה עד לתום תקופת ההתקשרות.

- התמורה עבור תקופות אלה תפורט במענה של המציע לחלק הכלכלי.

שירות ותחזוקה למוצר

האחריות והתחזוקה שיינתנו למוצר יכללו:

- אספקת מהדורות תוכנה ראשיות חדשות.

- אספקת מהדורות תוכנה חדשות לא ראשיות (גרסאות ביניים), כולל פאצ'ים.

- טיפול בתקלות (באגים) ברמת המוצר על פי דיווח.

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ברמת המוצר, ע"י אספקת תיקונים של היצרן או פתרונות עוקפים, עד למתן פתרון מושלם ע"י היצרן.

- הדרכת אנשי סיסטם של המשרד, בעת התקנה המוצר וכל גרסא חדשה שלו.

- שמירה על עדכניות טכנולוגית של רכיבי המערכת, כולל: מעקב ולימוד אחר טכנולוגיות חדשות הקשורות למוצר, התרעות על צורך בשינוי/ שדרוג תיקונים במערכות התשתית במשרד או במערכות משיקות, הקשורות להפעלת המוצר.

- שירותי מעבדה – לבדיקת השלכות מערכתיות לשילוב המוצר וגרסאות חדשות שלו בסביבה הטכנולוגית של המשרד, וכן המשמעויות של שילוב גרסא חדשה על יישומים שעובדים כבר במשרד בסביבת המוצר.

אספקת מהדורות חדשות, כנדרש לעיל, תכלול מתן הדרכה ותיעוד מלא להתקנתן, עד להפעלתן הנאותה במשרד.

תחזוקת יישומים

האחריות והתחזוקה שיינתנו לכל רכיב/יישום שיפותח על ידי הספק, יכללו:

- טיפול בתקלות (באגים) ברמת היישום, על פי דיווח, כולל התקנה ובדיקות.

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ברמת היישום עד למתן פתרון לבעייה.

- עדכון מסמכי תיעוד רלוונטיים, בהתאם לתיקון שבוצע (לדוגמא: במדריך למשתמש).

דרישות משאבים לאחזקה

לצורך הפעלת המוצר והיישומים שיפותחו על בסיסו או יעשו שימוש בפונקציונאליות המסופקות על ידו, יידרש הספק להעמיד משאבים לאחזקה השוטפת של המוצר שיותקן במשרד. שירותים אלה יכללו:

- טיפול מונע, כולל פעולות נדרשות על רכיבי תוכנה בהם נעשה שימוש לשם הפעלת המוצר, לדוגמא: טיפול באינדקסים, תחזוקה שוטפת של בסיס הנתונים וכו' (ר' הרחבה בסעיף בהתייחס לתפעול השוטף של בסיס הנתונים).

- טיפולי שבר.

- בדיקות תקינות למניעת תקלות.

- שמירה על רמת אבטחת המידע.

- אבטחת רציפות העבודה בזמן האחזקה.

- בדיקות ביצועים, על מנת להבטיח עמידתו בביצועים אליהם התחייב.

רמת השירות

כללי

- רמת השירות של הספק תימדד על בסיס המרכיבים הבאים:

- זמן המתנה לטיפול בתקלה - משך הזמן שעובר בין הדיווח על התקלה למוקד התמיכה (HD) לבין מועד תחילת הטיפול בה.

- זמן המתנה למענה אנושי - פרק הזמן שעבר מסיום החיוג ועד מתן מענה אנושי על ידי מוקד התמיכה.

- משך פתרון הפניה במוקד התמיכה - פרק הזמן שעבר בין מתן מענה אנושי על ידי מוקד התמיכה ועד סגירת הפניה על ידי מוקד התמיכה.

- מספר פניות חוזרות - מספר הפניות המתייחסות לאותו נושא, מסך כל הפניות באותה תקופת הדיווח.

- שביעות רצון - סקר שביעות רצון תקופתי של המשרד משירותי מוקד התמיכה.

- על הספק לעמוד ברמת שירות נדרשת עבור הרכיבים הרלוונטיים להצעתו כמפורט בטבלה להלן.

- חובתו של הספק להתריע ולדווח למנהל הפרויקט מטעם המשרד על כל תקלה שלא תוקנה מעבר לשלושה ימי עבודה.

- דיווח זה יפרט גם את האמצעים, הננקטים ע"י הספק להחזרת הרכיב לפעולה או להעמדת רכיב חלופי כנדרש.

מדידת רמת-השרות

מדידת רמת תחל לאחר 3 חודשים ממועד התקנת המוצר במשרד ותחילת השימוש בו בבתי החולים.

מדדי רמת שירות

מדדי רמת-השירות המפורטים להלן, הם המרכיבים לפיהם תמדוד הנהלת משרד הבריאות את קיום הסכם רמת השירות לה התחייב הספק.

| אופן מתן הציון | היעד | תיאור | המרכיב | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הציון יהיה 100 אם הזמינות בתקופת הדיווח הייתה גבוהה מ- 99.5%, ויהיה היחס בין הזמינות שנמדדה לתקופת הדיווח לבין 0.995 אם הזמינות הנמדדת הייתה נמוכה מ 99.5%. | 99.5% | זמינות המערכת תימדד לפי ה- Uptime של המוצר. לצורך זה מוגדר: תקלה בזמינות המוצר - אי יכולת לבצע משימה המשלבת פונקציונליות המסופקת על ידי מוצר המוצר. התאוששות מתקלה - שיקום היכולת לבצע את המשימה מאותה נקודה בתהליך העבודה בה אותרה התקלה. משך זמן התקלה - משך הזמן שעבר בין מועד הפניה למרכז התמיכה לבין מועד ההתאוששות כפי שאושר למוקד בתמיכה על ידי הפונה למכרז התמיכה. זמינות המערכת - מנה בין סך הכול משכי זמן התקלות למכפלת זמן הפעילות במספר עמדות העבודה. זאת בנפרד לכל תקופת דיווח. | זמינות המוצר | 1 |
| אחוז התקלות שטופלו במסגרת הזמן כפי שהוגדר לעיל. | 100% | משך הזמן שעבר בין הדיווח על התקלה לבין מועד תחילת הטיפול בה. נמדד החל ממועד ההודעה על התקלה למוקד התמיכה. | זמן המתנה לטיפול בתקלה | 2 |
| אחוז הפניות שעמדו בדרישה | דקה אחת | פרק הזמן שעבר מסיום החיוג ועד מתן מענה אנושי על ידי מוקד התמיכה. | זמן המתנה למענה אנושי | 3 |
| אחוז הפניות שעמדו בדרישה מתוך סך כל הפניות שנסגרו בשיחה אחת. | 15 דקות | פרק הזמן שעבר בין מתן מענה אנושי על ידי מוקד התמיכה ועד סגירת הפניה על ידי מוקד התמיכה. | משך פתרון הפניה במוקד התמיכה | 4 |
| הציון יהיה 100% אם אחוז הפניות החוזרות בפועל היה נמוך מ- 10%, אחרת יהיה היחס בין היעד לאחוז הפניות בפועל. | 10% | מספר הפניות מפונים שונים, כאשר כל פנייה של פונה מסוים בתקופת הדיווח, מתייחסת לאותו הנושא, מסך כל הפניות באותה תקופת הדיווח. | מספר פניות חוזרות | 5 |
| הציון יהיה 100% אם הציון בסקר יהיה 80% או יותר, אחרת יהיה היחס בין היעד לבין הציון בפועל. | 80% | סקר שביעות רצון תקופתי של המשתמשים משירותי מוקד התמיכה. | שביעות רצון | 6 |

מדידת משך לצורך בדיקת עמידת הספק ברמת השירות הנדרשת תחל מיצירת הקשר על ידי עובדי מרכז התמיכה של בתי החולים או של גורמים מוסמכים מטעם מנהל הפרויקט במשרד הבריאות.

חישוב רמת השירות הכוללת

ציון רמת השירות הכוללת של הספק - Z(total)ייקבע ע"י חישוב של ממוצע משוקלל של ציוני רמת השירות בכל אחד מתחומי התפעול/תחזוקה הנמדדים ב- SLA, כמפורט בטבלה להלן:

| משקל | מדד | מס' |
| --- | --- | --- |
| 50% | זמינות המוצר | 1 |
| 5% | זמן המתנה לטיפול בתקלה | 2 |
| 5% | זמן המתנה למענה אנושי | 3 |
| 10% | משך פתרון פניה במוקד התמיכה | 4 |
| 15% | מספר פניות חוזרות | 5 |
| 15% | שביעות רצון | 6 |

לפיכך יקבע ציון רמת השירות על פי הנוסחה הבאה:

Z(total) = Z (זמינות המוצר) * 0.5 + Z (זמן המתנה לטיפול בתקלה) * 0.05 + Z (זמן המתנה למענה אנושי) * 0.05 + Z (משך פתרון פניה במוקד התמיכה) * 0.1 + Z (מספר פניות חוזרות) * 0.15 +Z (שביעות רצון) * 0.15.

הספק נדרש לעמוד בציון כולל של 90 ע"פ מדד זה.

על הספק להמציא בתחילת כל חודש, החל מתום החודש הראשון מיום החתימה על החוזה, את הדוחות המלאים של מרכז השרות עם מלא הנתונים לגבי החודש שחלף.

המשרד רשאי ע"פ שיקול דעתו ובהתאם להתקדמות הפרויקט לבצע התאמות במדדים ובציון הכולל ובהיקפי הקנסות.

מוקד תמיכה

המציע יספק שירותי תמיכה באמצעות מוקד תמיכה - HELPDESK, שיפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

- המוקד ייתן שירותי תמיכה קו שני, שיכללו תמיכה בתקלות ו/או נושאים שיעלו ולא יפתרו על ידי הקו הראשון (אשר יופעל על ידי המשרד באמצעות רפרנטים בבתי החולים ומטה המשרד).

- הפנייה למוקד תבוצע על ידי צוות תמיכה קו ראשון בבתי חולים או על ידי נציגי המשרד (ולא על ידי משתמשי קצה).

- שעות פעילות המוקד

  - באשכולות תיק רפואי ממוחשב, חיבור למכשירים, דימות, מוניטורים עובריים - 365 ימים בשנה, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

  - באשכולות אונקולוגיה ו- VTD בימים א' - ה' בשעות 08:00 ועד 19:00 וימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 ועד שעתיים לפני כניסת השבת. שלא בשעות העבודה ע"ב כוננים מטעם הספק.

- הספק ינהל תיעוד ומעקב מלא ורציף אחר הטיפול אחר כל תקלה. המידע במערכת יהיה נגיש וזמין למשרד לרבות יכולת הפקת דוחות בחתכים שונים סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד. המערכת תאפשר עקיבות מלאה של הקריאה מפתיחתה ועד סגירתה כולל מידע על פיתוח שבוצע לצורך תיקונה. וכולל תיאום ומידע באיזה מהדורה/PATCH תסופק למשרד.

- כל תקלה תסווג על ידי המשרד בהתאם לחומרתה, כאמור לעיל.

- הספק יפעל באופן רציף לטיפול בתקלה עד להשלמתה.

- קריאת שירות תיסגר רק לאחר אישור נציג המשרד כי התקלה טופלה לשביעות רצונו המלאה.

- הספק והמשרד יגדירו נוהל עבודה שיאפשר קבלת עדכונים הדדיים על אותם רכיבים שיש להם השלכות על עבודת המערכת. זאת על מנת להבטיח תקינות עבודה בכל מרכיבי הפתרון.

- הספק מתחייב כי במשך כל תקופת התקשרות הצדדים מכח המכרז, לרבות משך תקופות בהן מומשה זכות ברירה וכן לרבות במשך תקופת התחזוקה, יחזיק ו/או יעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

- הספק יתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו.

עדכון גרסאות

- הספק יבצע עדכונים שוטפים של מהדורות ו/או גרסאות של המוצר- מהדורה ראשית אחת לפחות בשנה וכן גרסאות משניות, patchים וכו'.

- מסמך תכולת גרסה - בכל גרסה שתימסר ,לרבות Patch תיקון תכולת הגרסה, תלווה במסמך הסברים לגבי אופן קיסטום התכולה השינוי במערכת.

- הספקת המהדורה תבוצע בתיאום מוקדם עם המשרד, הודעה על מסירת מהדורה חדשה תימסר בכתב ע"י המציע ותלווה במסמך תכולת גרסה, ההתקנה תבוצע ע"י הספק או ע"י המשרד וצוותי ביה"ח ובליווי צוות תמיכה של הספק.

- הספק יבצע התאמה/שדרוג למערכות לגרסאות תשתית כאשר המשרד יודיע לו על שינוי בתשתיות. למשל, כאשר המשרד יבצע שדרוג של מערכות ההפעלה בבית חולים מסוים יהיה על ספק המוצר להיערך לשדרוג כזה בהתאמה. טווח הזמן שיינתן לספק הערכות לשדרוג במקרה זה הינו 3 חודשים מיום הודעת המשרד.

- הספק יתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במוצר, על מנת לאפשר את תפקודה התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

אבטחת איכות ומבחני קבלה

אבטחת איכות

הספק ינקוט במהלך הפרויקט בפעולות על מנת להבטיח את איכות התוצרים אותם יספק למשרד, ואשר יכללו בתוכנית האיכות של הפרויקט.

תוכנית האיכות תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: בדיקת התאמת התוצר למובטח, בדיקת התאמת התוצר לנהלים המאושרים, בדיקת שלמות התוצר.

הספק יעביר למנהל הפרויקט מטעם המשרד עותק מדוחות בקרת איכות מסכמים וביקורת שיבוצעו לפרויקט על ידי רפרנט אבטחת איכות בחברה.

המשרד שומר על זכותו לבצע סקרי איכות לתוצרי הפרויקט במהלך הכנתם, תוך תיאום מועד ביצוע הסקר עם הספק, בין בכוחו עצמו, ובן באמצעות צד ג' שימנה לצורך כך, הספק יתחייב לשתף פעולה במהלך סקרים אלו, ולהתייחס בצורה פרטנית לממצאים שיועלו בהם.

בדיקות

על הספק לפתח מערך בדיקות אוטומטי ברמת Regression. הספק יידרש להגיש למשרד הבריאות לאישור את ההגדרה של תרחישי הבדיקות המהוות Regression למערכת. (M)

המשרד יגדיר Quality Gate Software כתנאי לכניסה לבדיקות קבלה, לרבות :

  - תיק תסריטי בדיקות מאושר ומסמכי אפיון רלוונטיים

  - תיעוד על ביצוע בדיקות יחידה (Unit Test) ובדיקות אינטגרציה (Integration Test)

  - דו"ח תוצאות בדיקות מסירה, של 100% מהתסריטים המוסכמים, ללא באגים ברמה קריטית וברמה גבוהה.

  - Defect Density נמוך ממספר שיוגדר בהמשך (על בסיס Benchmark)

המשרד יגדיר Quality Gate Code כתנאי קבלה למערכת לרבות:

  - קונבנציות קוד מוסכמות (כמות תיעוד, שמות משתנים וכד')

  - קונבנציות של קוד מאובטח

  - איתור בעיות תוכנה (קוד שלא מגיעים אליו, זליגות זיכרון, קוד לא יעיל)

  - שימוש נכון וחוקי בקוד פתוח

המשרד יעביר לספק את ההגדרה של סט הבדיקות הרלוונטי לפני תחילת הפיתוח, בהתאם לסביבת/שפת הפיתוח של הספק.

המשרד יבדוק את איכות הקוד באמצעות כלים אוטומטיים ו/או באמצעות סריקה מדגמית של מומחים, לבחירת המשרד.

אי מעבר של בדיקת איכות הקוד לא תמנע עלייה לאוויר אך תמנע קבלת תשלום על אבן דרך של עלייה לאוויר.

הספק יבצע בדיקות של כל רכיבי התוכנה שיסופקו על ידו, בכלי לניהול ממוכן של בדיקות, ובסביבת בדיקות המדמה ככל האפשר את סביבת היצור. בסופן ימסרו תוצאות הבדיקות, כדלקמן:

(1) אישור כי בדיקות האיכות בוצעו בהצלחה והשינוי תואם את דרישות המזמין

(2) רשימה מסודרת של התקלות שהתגלו בבדיקות האיכות, תוך פירוט משמעות התקלה.

ככל שעם סיום מבחני הקבלה על ידי המזמין, יתגלו כי התקלות היחידות בהפעלת מרכיבי הפתרון שיסופקו, לאחר התקנת השינוי, הינן תקלות במערכות המתממשקות עם המערכת, ייחשב הדבר כקבלת השינוי, וזאת מבלי לגרוע מחובת הספק להשלים את התקנת השינוי לאחר פתרון התקלות במערכות המתממשקות.

המשרד יבצע לכל חבילת פיתוח שפותחה בדיקות קבלה בביה"ח הראשון ובכל בית חולים. במידה וימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו לספק לביצוע תיקונים הנדרשים. יקבע מועד מסירה חדש. התהליך יחזור על עצמו עד לקבלת מענה העומד בקריטריונים שהוגדרו בעת האיפיון המפורט.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את קבלת מרכיבי היישום שפותחו על ידי הספק.

תקופת ניסיון והערכה

המשרד שומר לעצמו את הזכות, לאחר ביצוע קליטה והטמעה של כל אחר ממרכיבי הפתרון בעד שני בתי חולים, לבצע הערכת תוצאות ובהתאם להחליט על המשך התקשרות רלוונטית (הרחבה לביה"ח הנוספים, צמצום הפרויקט, יישומו באופן חלקי, סיום התקשרות ופרסום מכרז חדש או בחירה בספק הכשיר הבא מכח מכרז זה).

גיבויים

גיבויי מערכת יבוצע באחריות בית החולים ובאמצעות התשתיות העומדות לרשותו.

הספק הזוכה יהיה אחראי להגדרת תכנית גיבויים שתכלול פירוט הרכיבים אותם יש לגבות וכן תוכנית התאוששות מאסון.

עלות – משאבים

כללי

המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל המרכיבים הנדרשים להפעלת הפתרון - חומרה, תוכנה בסיסית, תוכנה יישומית וכו'.

החלק הכלכלי של המענה יוגש במבנה טופס הצעת המחיר המצורף בקובץ אקסל (להלן: "קובץ הצעת המחיר"). על המציע לפרט עלויות בחלק זה בלבד. אין למלא עלויות בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

המציע ידפיס את הקובץ ויחתום על התדפיס ע"י מורשה חתימה מטעם המציע. יובהר כי לא תתקבל הצעה שאינה בפורמט קובץ האקסל שצורף.

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ. ההצמדה תחול לאחר 18 חודשים ממועד חתימת הסכם זה (תאריך הבסיס) ותבוצע עבור כל חשבונית אותה יגיש הספק באופן הבא:

      - עלויות התחזוקה- יוצמדו למדד המחירים לצרכן

      - שאר העלויות - 90% יוצמד למדד שכר ממוצע לעובדי תקשורת ומידע ו-10% יוצמדו למדד המחירים לצרכן למדד העדכני כפי שיהיה קבוע במועד זה. למען הסר ספק, יובהר כי המדד הקובע הוא המדד האחרון הידוע בעת הוצאת כל חשבונית.

ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים בטבלאות קובץ הצעת המחיר.

בתום תקופת האחריות של המערכת, המשרד יהיה רשאי לרכוש מן הספק שירותי תחזוקה על בסיס שעות עבודה, וזאת לפי תעריף שלא יהיה גבוה מתעריף שעות העבודה המוצע במכרז.

תנאי התשלום יהיו בהתאם לאמור לעיל – ע"פ החלוקה לאשכולות.

חשבונית מס שתועבר על ידי הספק תיבדק ובמידה וימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת, החשבונית תועבר לתשלום בשקלים חדשים בתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו במועד הפקת החשבונית, אחרת, תוחזר חשבונית המס והזוכה יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

הצעת מחיר תיק רפואי ממוחשב

בהתייחס לנושא עלויות ההקמה יובהר כי מציע אשר ברשותו רכיב תוכנה או ממשק קיים אשר בגינו לא נדרשות עלויות פיתוח, יסמן בעלות הממשק הקיים "עלות 0".

עלויות הפיתוח בשלב ההקמה כוללות, בין היתר, עלות ניהול הפרויקט, אפיון, פיתוח, יישום, בדיקות ותיעוד.

יובהר כי עמידה בדרישות אבטחת מידע והתיקונים הנובעים כתוצאה מכשלים בפתרון הם באחריות הספק, והוא הנושא בעלויותיהם.

המציע רשאי לפרט עלויות נוספות לשלב ההקמה ולתמחרו, כחלק משורת עלויות עקיפות, ולצורך כך ניתן להוסיף שורות נוספות בקובץ הצעת המחיר.

מציע הניגש לאשכול התיק הרפואי הממוחשב ומעוניין לגשת במקביל לאשכולות נוספים, רשאי להגיש הצעת מחיר מותנית בזכייה בכל האשכולות במרוכז בכפוף לעמידתו בתנאים הבאים:

עליו להגיש הצעת מחיר לכל אשכול בנפרד .

עליו להגיש הצעה מותנית (תחת עמודת הצעה מותנית בטופס ההצעה) תוך פירוט הרכיבים אשר בגינו ניתנה ההנחה בכל אחד מהאשכולות אליו ניגש. יובהר כי הנחה יכולה להינתן בכל אחד מן האשכולות מלבד אשכול התיק הרפואי הממוחשב.

תנאי התשלום

התשלום עבור עלויות ההקמה- יתבצע בהתאם לאבני הדרך אותם יציין המציע בהצעתו, יובהר כי המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אבני הדרך שהוצעו ע"י המציע בהצעתו המקורית.

תשלום התחזוקה יתבצע באופן שנתי; התחזוקה תשולם בתוך 90 יום מאישור העבודה ביצור שניתן ע"י המזמין.

בתקופת פריסת המערכת תשולם התחזוקה באופן יחסי עבור המחלקות בהם נפרסה המערכת בפועל. חישוב שיעור התשלום יתבצע על בסיס מספר המיטות במחלקות הפרוסות.

תשלום עבור צוות הפרויקט הקבוע יתבצע ע"ב חודשי כנגד המצאת חשבונית למזמין בתוספת דו"ח שעות חודשי שמי מפורט ותשולם בכפוף לאישור נציג המזמין.

תשלום עבור שינויים יתבצע לאחר השלמת בדיקות הקבלה של השינוי ובכפוף לאישור נציג המזמין.

אשכולות : פרוטוקולים אונקולוגיים, דימות , חיבור למכשירים,VTD , ניטור מוניטורים עובריים

המציע רשאי לפרט עלויות נוספות הנדרשות לצורך מתן מענה ליישום הפתרון הנדרש; לצורך כך ניתן להוסיף שורות נוספות בקובץ הצעת המחיר.

עלויות הפיתוח בשלב ההקמה כוללות, בין היתר, עלות פיתוח, אפיון, בדיקות ותיעוד.

יובהר כי עמידה בתקן אבטחת מידע והתיקונים הנובעים כתוצאה מכשלים בפתרון הם באחריות הספק, והוא הנושא בעלויותיהם.

תנאי התשלום

תשלום התחזוקה - יתבצע באופן שנתי; התחזוקה תשולם בתוך 90 יום מאישור העבודה ביצור שניתן ע"י המזמין.

תשלום עבור עלויות ההקמה - יתבצע בהתאם לאבני הדרך אותם יציין המציע בהצעתו, יובהר כי המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אבני הדרך שהוצעו ע"י המציע בהצעתו המקורית.

קנסות

לא מילא המציע את התחייבויותיו בקשר למועדי הביצוע וההספקה ו/או התאמת ההספקה לדרישות המכרז ו/או בקשר למועדי מתן שירות בהתאם לדרישות ההסכם, רשאי המזמין לגבות מן הספק קנסות, כמפורט להלן וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף למתן התראה בכתב בת 14 יום לצורך קבלת התייחסות המציע.

הצעת המחיר לחבילת עבודה או משימה חדשה תוגש למזמין לא יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד קבלת הפניה על ידי המזמין, אלא אם הוסכם על ידי המזמין אחרת בכתב. ככל שלא תוגש הצעת מחיר במועדה, רשאי המזמין להטיל קנס על סך 10,000 ₪ בגין כל שבוע איחור.

שירות ותחזוקה

- הספק נדרש לעמוד בדרישות השירות והתחזוקה בהתאם לאמור בסעיף 4.6.4 למכרז; בגין אי עמידה ביעדים אלו רשאי המזמין להטיל קנסות כדלקמן:

| סוג התקלה | זמן תגובה (התחלת טיפול בתקלה) | גובה הפיצוי הכספי בגין אי עמידה ביעד רמת השירות |
| --- | --- | --- |
| תקלה קריטית | שעתיים | 150 ₪ לכל שעת איחור |
| תקלה שאינה חמורה | ארבע שעות | 100 ₪ לכל שעת איחור |
| תקלה רגילה | יום | 50 ₪ לכל שעת איחור |

מדד רמת השירות

- הספק נדרש לעמוד בציון רמת השירות כהגדרתו בסעיף 4.6.5 דלעיל. בגין אי עמידה ביעדים שנקבעו רשאי המזמין להטיל קנס מצטבר לפי החישוב הבא:

- ציון בין 85-90 – 5,000 ₪.

- על כל חמש נק' נוספות – 15,000 ₪.

כח אדם

על המציע לאייש את המשרות בהתאם לדרישות כוח האדם המופיעות בסעיף 4.1.3 למכרז דלעיל.

ככל הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו הנוגעות להעמדת כח אדם איכותי המאושר על ידי המשרד, לרבות אי החלפת נותן שירותים לאחר שהמזמין ביקש להחליפו, רשאי המזמין להטיל קנס של עד 7,500 ₪ בגין כל שבוע עיכוב בהחלפת נותן שירותים, החל מחלוף 14 ימי עבודה מבקשת המזמין ועד לאיוש התפקיד בנותן שירותים המאושר על ידי המזמין.

איכות

- במידה והספק אינו עומד בהתחייבותו להשלים את העלאת ו/או עדכון הגרסה במערכות, במסגרת לוח הזמנים עליו סוכם עם נציג המזמין ובאיכות הנדרשת על ידי המזמין, רשאי המזמין להטיל קנס בגובה ע"פ הפירוט הבא:

איכות המוצר

כמות הבאגים שנפתחו ברמת חומרה "קריטי" בסבב בדיקות ראשון אינה עולה על 1, במידה ונמצאו באגים נוספים - יושת קנס בגובה 5,000 ₪ לכל באג בסבב הבדיקות הראשון.

כמות הבאגים שנפתחו ברמת חומרה "גבוהה" בסבב ראשון, אינו עולה על 10, במידה ונמצאו באגים נוספים - יושת קנס בגובה 1,000 ₪ לכל באג .

אל הסכומים אשר פורטו במסגרת הסעיפים דלעיל יתווספו 20% בכל סבב בדיקות החל מהבאג הראשון.

עבור סבב תיקונים (לא שינויים) שלישי ומעלה, ייקנס הספק ב-60,000 ₪ עבור כל סבב.

SLA לתיקוני באגים:

באג קריטי - שבוע

באג ברמה גבוהה - שבועיים

עיכוב בהגשת גרסה לבדיקות, עקב אי-בהירות ו/או חוסר במסמכי האפיון ו/או אי-עמידה בזמנים, תגרור קנס יומי בסך 2,500 ₪ לכל יום עיכוב.

המערכת אינה עוברת בדיקת שפיות לאחר קבלתה מידי הספק – ייחשב כסבב בדיקות רביעי ויושת עליו הקנס בהתאם לאמור בסעיף 5.4.6.1.4 דלעיל.

עבור סבב תיקונים שלישי ומעלה של בדיקות NFT (Non Functional) לרבות ביצועים, אבטחת מידע וכד' ייקנס הספק ב-30,000 ₪.

עבור סבב תיקונים שלישי ומעלה של בדיקות איכות קוד, ייקנס הספק ב-30,000 ₪.

תכולה

במידה והספק אינו עומד בהתחייבויות לפיתוח ו/או ליישום משימה או חבילת עבודה שהוגדרה במחיר קבוע (fixed) או חבילת עבודה לפי שעות, רשאי המזמין להפחית מהסכום המוסכם 1% עבור כל שבוע איחור בסיום העבודה, החל מחלוף 7 ימים ממועד המסירה המתוכנן, ועד לאישור המזמין על סיום הפיתוח הכולל את התכולה שסוכמה באיכות הנדרשת. במידה והעדכון יתווסף לעדכון התכולה העוקב, צפוי הספק לקנס בגובה 5% מעלות התכולה שנדחתה עבור כל עדכון גרסה עד עדכונה (קרי: עבור דחיית מועד אחד 5% מהעלות, דחייה בשני מועדים 10% מהעלות וכן הלאה).

במידה והספק אינו עומד בהתחייבויותיו לפיתוח ו/או ליישום משימה או חבילת עבודה שהוגדרה על פי שעות עבודה בהתאם להיקף השעות שאושר, רשאי המזמין להפחית מהתשלום השעתי על פי הטבלה הבאה:

| היקף שעות בפועל | אחוז הפחתה מתעריף שעתי לפי מחירון המכרז |
| --- | --- |
| עד 10% מעל היקף השעות שאושר למשימה | ללא הפחתה |
| מעל 10% ועד 20% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 15% מתעריפי השעות |
| מעל 20% ועד 50% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 25% מתעריפי השעות |
| מעל 50% ועד 80% חריגה מהיקף השעות שאושר | הפחתת 70% מתעריפי השעות |
| מעל 80% חריגה מהיקף השעות שאושר | לא ישולם עבור שעות עבודה בחריגה מעבר להיקף זה, והספק יספוג את שעות העבודה על חשבונו עד להשלמת המשימה |

הקנסות יקוזזו על ידי המזמין מן התמורה המגיעה למציע או, לחלופין, מערבות הביצוע, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

יובהר כי חילוט ערבות לא ייחשב כ"קנס" ולא יצטרף לסכומי הקנסות אשר יושתו על המציע.

ככל ויהיה מקום להפעיל יותר מקנס אחד, יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל.

הקנסות יוצמדו למדד בהתאם למודל ההצמדות של חשבוניות הספק.

מודל שימוש / רישוי

עלות הרישוי תהיה לשימוש בלתי מוגבל בכמות ובזמן במערכת התכנה.
למען הסר ספק יובהר כי הגדרת "מוסד רפואי ממשלתי" – הינה כל מוסד רפואי לפי שיקול דעת המשרד.

מובהר שהמשרד רשאי להפעיל את מרכיב הפתרון בחלק ו/או בכל המוסדות ואף להרחיב את השימוש למוסדות רפואיים נוספים. העלות הינה תשלום חד-פעמי לשימוש בלתי מוגבל בכמות ובזמן במוסד רפואי אחד על כלל יחידותיו, בהתאם לגודל בית החולים, ומעבר לעלות זו תשולם עלות תחזוקה שנתית עם תום שנת האחריות.

עלות שירותי תמיכה ותחזוקה

שירותי תמיכה טכנית למערכת יינתנו כמפורט בסעיף 4.6.4 לעיל. השירות יחל עם תום תקופת האחריות בת שנה אחת והינו בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב'.

שינויים ושיפורים

שינויים ושיפורים (פיתוחים חדשים) יבוצעו ע"פ דרישות המשרד בהתאם לנוהל שינויים, המוצג בפרק 4.

השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

המשרד יכול, ע"פ החלטתו, לבקש שירותי הדרכה והטמעה מעבר לשירות הבסיסי ביישום המערכת. שירותים אלו יינתנו לפי השקעת שעות בפועל ע"פ העלויות המצוינות להלן.

לצורך דרישות לביצוע שינויים ושיפורים עתידיים על המציע להציג בטבלה בקובץ הצעת המחיר את עלויות בעלי התפקידים השונים.

שקלול תעריפים יתבצע על סמך הערכת יחסי התשומות לביצוע השינויים עבור כל תפקיד. יחס התשומות מוצג בעמודת המשקולות שבטבלה.

יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 30%.

המשרד אינו מתחייב למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו בשלב ההקמה או בתקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

- נספח ב' - הסכם התקשרות

מצורף בקובץ נפרד.

- נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799: שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים:

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, (דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה).

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד, התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

נספח ג' 1 - נוהל א-14.2 – יועבר לידי המציעים לפי דרישה

נספח ג'2 - נוהל 14.2.1 - יועבר לידי המציעים  לפי דרישה

נספח ג'3 – REST - Representational State Transfer - יועבר לידי המציעים לפי דרישה

- נספח ד' - טופס שאלות הבהרה על ידי מגיש הבקשה

מצורף כקובץ אקסל למסמכי הבקשה להצעות.

- נספח ה' – זכות ברירה

בהתאם לסעיף 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד, רשאי המשרד לממש במסגרת המכרז את האופציות הבאות.

ההרחבות הפוטנציאליות של המכרז כוללות בין היתר את הנושאים הבאים, (אך אינן מוגבלות לנושאים אלה):

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור בתי החולים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל בתי החולים הכלליים במדינת ישראל.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור בתי חולים גריאטריים ופסיכיאטריים.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מוסדות אשפוז סיעודי גריאטרי, בתי אבות ומוסדות שיקום.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מסגרות טיפול לשיקום בבריאות הנפש.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה דחופה (קדם-מיון / טרום-מיון / אמבולנסים וניידות טיפול כולל פרמדיקים / שירותי התראה וטיפול ביתי)

- התאמה ופריסה של הפלטפורמה לארגוני בריאות נוספים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לטיפות חלב ובריאות התלמיד.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לגורמים מטפלים פרה-רפואיים – סיעוד, תזונה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, עו"ס וכל שאר המקצועות הנדרשים לתיעוד ממוחשב בתיק.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון תוך השלמת כלל רכיבי החיבור הנדרש למערכות דימות על סוגיהן השונים.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי דיווח לידות ודיווח פטירות ואינטגרציה למערכות הלאומית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי ניהול פתולוגיה, תיעוד ראיות קליניות וחיבור למכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי תיק מקרה במכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול בדיקות מעבדה, חיבור למכשירי מעבדה (דרייברים) ו/או חיבור למערכות ניהול מעבדה (LIMS).

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול איכות ובקרה.

- התאמה לצרכי חיבור לתשתית הלאומית לשיתוף מידע, על כלל השינויים והשדרוגים שייערכו בפלטפורמה זו.

- התאמה לצורך חיבור לכלים ויישומים חדשים לצרכי ניסוי, בחינת היתכנות ופיתוח מוצרים ושירותים חדשניים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה משלימה.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לורטיקלים נוספים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי דיווח לרשמים לאומיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול מחקרים רפואיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול ודיווח מדדי איכות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מערכות המנהלות תהליכי מימון וביטוח במשרד, תוך ניהול מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי (זכאות והתחשבנות) לשיקום בבריאות הנפש, גריאטריה, וכלל השירותים הניתנים ע"י המשרד או באחריותו.ביצוע התאמות, שינויים ופיתוחים לצרכי הבטחת עמידה בכל דרישות אבטחת המידע והגנת הסייבר הנדרשים והנחוצים להגנה על המערכת.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מוקדים לטיפול מרחוק וניטור.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מענה טלמדיסין לאומי או ארגוני המאפשר תיאום וטיפול בין גורמים מטפלים ובין גורמים מטפלים למטופלים באופן ישיר, תוך תיעוד המפגש וההתייעצות בכל סוגי הרפואה מרחוק.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול טיפול מהקהילה, טיפול מרחוק, ותמיכה במעטפת הטיפול כולל אינטראקציה עם בני משפחה וגורמים מטפלים בסביבה הקהילתית.

- השלמת הפתרון לנושאים הנחוצים לצורך דיווחים למשרד הבריאות – כולל שירותים לאחידות וטיוב המידע, מימשקים לשירותי מידע מרכזיים במשרד הבריאות, שילוב פתרונות להתממת המידע, שילוב כלים לטרמינולוגיה.

- השלמת הפתרון לצרכי גזירת מידע, החצנה לציבור, העברה ל-BI ולמאגרי ביג דאטא.

- השלמת הפתרון ליישומים המנגישים את המידע לציבור – פורטל, PHR ומובייל.

- אינטגרציה ומימשקים של הפתרון אל מול מערכות לאומיות וצמתי מידע (בין היתר, אך לא מוגבל למערכות לאומיות לניהול השתלות איברים, מניעת זיהומים, הוראות מקדימות, חקירות אפידמיולוגיות, דיווח מחלות, מערכות שעת חרום ותשתיות לאומיות אחרות).

- התאמות ושינויים לטובת שיפור התחשבנות ולוגיקה לאדמיניסטרציה.

- שילוב וניהול מסמכים, ניהול ידע, ניהול סריקות.

- התאמת הפתרון ושילוב מרכיבים דרושים לצורך חיבור למיכשור רפואי – רציף ובדיד – כולל רכש מוצרים משלימים במידת הצורך.

- שילוב מלא של כלי ניהול מימשקים לניהול פנימי בתוך הפתרון מול מרכיבים משלימים, מול שותפי תפקיד ומול משרד הבריאות וגורמים נוספים.

- שילוב כלים לניהול קטלוגים לוגיסטיים וקליניים.

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- התאמה לביצוע דיווחים אוטומטיים לפי אבחנות או פרוצדורות לגורמים לאומיים – משרד הבריאות, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

- התאמה לשימוש כמערכת תיק קליני ואדמיניסטרטיבי במרפאות הגיל השלישי הנמצאות במתקני דיור מוגן ובבתי אבות

- התאמה לדיווח על אירועים חריגים – לחברת הביטוח ו/או למשרד הבריאות.

- מימוש הפתרון לצרכי ניהול מעקב אחר ניסויים קליניים, כולל תהליכי אישור הניסוי והבקרה.

- שילוב רכיבי זימון תורים וניהול תורים, כולל מעקב זמני המתנה ו-SLA.

- הרחבת הפתרון למימוש רכיבי ניהול אדמיניסטרטיבי ותפעולי בארגון הרפואי, כולל ניהול מלאי, ניהול תהליכים לוגיסטיים, ניהול רכש ותחזוקה, ניהול התקציב וההתחשבנות הארגונית, ניהול פיננסי וכיו"ב.

- השלמה לצורכי חיבור למאגרים לאומיים ובינלאומיים.

- שילוב רכיבי ניהול המידע על הגורמים המטפלים במערכת, תוך תיעוד התמחויות, הכשרות וניסיון מקצועי הנדרש להסמכה וטיפולים שוננים.

- שילוב מרכיבים לניהול תרופתי, ניפוק תרופות, התראות על תרופות ודיווח מרכזי.

- שילוב כלים לתיחקור, אנליזה וניהול מידע.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות כאב, אונקולוגיה וגורמים המספקים מרשם / רישיון לקנאביס רפואי.

- שילוב כלים לניהול מידע גיאוגרפי, ניטור מיקום, הכוונה בתוך מבנים ושירות לקהל.

- שילוב מידע ממכשור לביש ואמצעי קצה – RFID, IOT, רכיבי ניטור ובקרה.

- שילוב יכולות קליניות מתקדמות.

- שילוב מרכיבים קליניים משלימים הנדרשים ליישום הפתרון בארגונים מורכבים.

- שילוב מערכות תומכות החלטה.

- ניהול תיק קליני לצרכי בקרה לאומית אחר מניעת זיהומים.

- ניהול תיק קליני לצרכי דיווח מחלות לאומי וניטור אפידמיולוגי.

- ניהול מערך נתיחות פתולוגיות לצרכים שונים, כולל ניהול התיעוד המשפטי, ראיות, דגימות, ותיעוד קבורה ושמירה של רקמות.

- רכש מוצרים משלימים וכלים נדרשים למימוש הפתרונות המפורטים במכרז או בנספח זכות הברירה.

- התאמה, פיתוח ומימוש פתרון לניהול שירותי קהילה (קופת חולים או גורם מקביל – צה"ל / שב"ס / משטרה).

- ניהול שירותי רפואה בחרום – מרכזי נחשפים, מב"טים, בית חולים שדה ומרפאות ייעודיות.

- הרחבה שירותי האירוח לענן הבריאות למרכיבים נוספים ומערכות נוספות.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות.

- שו"שים עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש ועד פי ארבע מן ההיקף החודשי המוערך – עבור כלל שנות התחזוקה.

- שו"שים ויישום עבור בית החולים ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש ועד פי ארבע מן ההיקף החודשי המוערך עבור כלל שנות התחזוקה.

- נספח ו' – מפרט דמו ספקים

דמו – תיק רפואי ממוחשב

- במסגרת ה-DEMO יידרש המציע להציג מספר תהליכים:

- קבלת טיפול רפואי בחדר המיון - תהליך מלא של קבלה לביה"ח דרך שער מיון, ביצוע בדיקות דימות, ביצוע בדיקות מעבדה, תהליך הטיפול במיון, צפייה בתוצאות הבדיקות, שחרור מהמיון.

- קבלת טיפול רפואי במחלקת אשפוז - תהליך מלא של קבלה לביה"ח דרך שער מיון, העברה למחלקת אשפוז, תהליך הקבלה במחלקת האשפוז לרבות מתן הוראות קליניות ותרופות, דיווח מתן / ביצוע הוראות, הפניה ליעוץ, תהליך השחרור מביה"ח.

- קבלת טיפול רפואי במרפאה – החלטה לבצע ניתוח, ביקור במרפאות טרום ניתוח/הרדמה, אשפוז, קבלה במחלקה, הכנות לניתוח, ניהול חדר ניתוח, תיעוד ניתוח, מתן הוראות למחלקה בסיום ניתוח, פעילות שוטפת במחלקה, שחרור המטופל מביה"ח.

- כדי לבחון את יכולות הקסטומיזציה ואת TTM יידרש המציע להדגים במהלך המצגת:

- הקמת רכיב קליני חדש לאומדן.

- התאמה לרכיב קיים.

- במטרה להציג יכולות של כריית מידע יציג המציע 2 דו"חות תפעוליים שכיחים במערכת.
Self Service דו"ח תחקור:  דו"ח מפורט לאירועי אשפוז (בעיקר לטובת DRILL מדוחות אנליטיים). מכיל את פרטי האירוע העיקריים: מדדים, תאריכים, משכים ותכונות אחרות ואת עמידתו בתנאי האיכות. זמן הצגתו ב-DEMO יהיה 20 דקות.

- המציע ידגים הכנת דו"ח חדש, כמפורט להלן: פילוח משתמשים בין תקופות שנטלו תרופה X ובעלי אבחנה Y.

- נספח ז' – רשימת מכשירים

|  | medical device name | Manufacturer | MODULE | חיבור קוי | חיבור אלחוטי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLIGHT 60 V100-0002-PK | FLIGHT MEDICAL |  | V |  |
| 2 | AEROSPRAY GRAM SLIDE STAINER 5LBWES7151 | Wescor |  | V | V |
| 4 | ALARM RESPIRATION SYSTEM MEDAMAX | ASCOM | MEDAMAX | V |  |
| 5 | ANAESTHESIA AESPIRE S/5 SYS. (7900 SMARTVENT) | DATEX –OHMEDA | AESPIRE7900 | V | V |
| 6 | ANAESTHESIA MACHINE ADU | DATEX | ADU |  | V |
| 7 | ANAESTHESIA MACHINE AESPIRE VIEW | DATEX | AESPIRE VIEW |  | V |
| 8 | ANAESTHESIA MACHINE NARCOMED 2C | NORTH AMERICAN DRAGER | NARCOMED 2C |  | V |
| 17 | ANASTHESIA UNIT NAD FABIUS GS | DRAGER | FABIUS GS |  | V |
| 18 | ANESTHESIA GAS MIXER VAPORIZER OMD ISOTEC-4 | OHMEDA | TEC 5 |  | V |
| 19 | ANESTHESIA SYS(NARKOMED) NAD 2C | NORTH AMERICAN DRAGER | NARCOMED 2C |  | V |
| 20 | ANESTHESIA UNIT GAS SYSTEM AESTIVA 3000 SYS. DATEX-DHMEDA | DATEX | AESTIVA 7900 |  | V |
| 21 | ANESTHESIA UNIT OMD MODOLUS-2 | OHMEDA | MODULUS 2+ |  | V |
| 33 | AUTOMATED STAINING PROCESSING BENCHMARK F-BMK-750600 VENTANA | VENTANA | BENCHMARK |  | V |
| 38 | BeneView T8 Main Unit Analog Output connector |  |  | V |  |
| 39 | BILIRUBIN METER | APEL | BR-501 | V |  |
| 40 | BILIRUBIN METER JM-103 |  |  | V |  |
| 41 | BILIRUBINOMETER BR-501 | APEL | BR-501 | V |  |
| 42 | BILIRUBINOMETER SE-101D | WAKO PURE | SE-101 D | V |  |
| 47 | BLOOD FLOWMETER D900 | HNE DIAGNOSTIC | D900 | V |  |
| 48 | BLOOD FLOWMETER SD2 | HNE DIAGNOSTIC | SD2 | V |  |
| 52 | BLOOD PRESSURE MONITIR SURESIGNS VS2+ - NBP/SPO2 | PHILIPS MEDICAL SYSTES |  | V | V |
| 53 | BLOOD PRESSURE MONITOR CARESCAPE V100 (400N) SUPERSTAT NIBP | GE |  | V | V |
| 54 | BLOOD PRESSURE MONITOR N.I.B.P W.OHMEDA SPO2 (300H) | GE |  | V | V |
| 55 | BLOOD PRESSURE MONITOR N.I.B.P +SP02 DAT ACCUTOR | DATASCOPE | ACCUTORR PLUS | V | V |
| 56 | BLOOD PRESSURE MONITOR N.I.B.P CLI BP-8800 | COLIN INC. | 8800C | V |  |
| 60 | BODA GUARD 323 COLOR VISION |  |  | V | V |
| 61 | BODYGUARD 323 VISION100-600PXCV |  |  | V | V |
| 62 | BODYGUARD PUMP EPIDURAL 160BG282E | קיור מדיקל | BODYGARD 545 | V | V |
| 63 | BODYGUARD PUMP PCA 160BG244 |  |  | V | V |
| 64 | BRAVO PH MONITORING SYSTEM 46005 |  |  | V |  |
| 67 | C2 VENTILATOR UNIT COMPLETE 160001 |  |  | V |  |
| 72 | CAPNOGRAGHY/OXIMETRY TIDAL WAVE SP | NOVAMETRIX | TIDAL WAVE SP | V |  |
| 73 | CAPNOGRAPH MONITOR NVX 610-C | NOVAMETRIX | 715 B | V |  |
| 74 | CAPNOGRAPH W.PULSE OXYMETER INTEGRATED F. SPO2 & ETCO2 |  |  | V |  |
| 75 | CAPNOGRAPH W.PULSE OXYMETER TIDAL WAVE SP | NOVAMETRIX | TIDAL WAVE SP | V |  |
| 76 | CAPNOGRAPHY\OXIMETRY 715 B | NOVAMETRIX | 715 B |  | V |
| 77 | CAPTUS 3000 WALL MOUNTED THYROID UPTAKE SYSTEM 5430-0106 |  |  |  | V |
| 79 | CARESCAPE V100, MONITOR 400N SUPERSTAT NIBP | GE |  |  | V |
| 135 | COOLING CONTROL UNIT CRITICOOL |  |  | V |  |
| 151 | DEFIBRILATOR HEARTSTART XL | PHILIPS MEDICAL SYSTES | HEARTSTART XL |  | V |
| 152 | DEFIBRILATOR LIFEPAK 20 - PS - 500 | MEDTRONIC | LIFEPAK 20 | V | V |
| 155 | DEFIBRILLATOR MONITOR MINI PORTABLE ZOL M-SERIES | ZOLL | M-SERIES |  | V |
| 156 | DEFIBRILLATOR MONITOR PORTABLE LIFEPAK 20E AHA2010 W.PACING |  |  |  | V |
| 157 | DEFIBRILLATOR MONITOR PYS LIFEPAK-20 |  |  | V |  |
| 158 | DEFIBRILLATOR POWERHEART AED CARDIAC SCIANCE | CARDIAC SCIENCE | AED G3 |  | V |
| 160 | DIALYSIS MACHINE 5008S | FRESENIUS | 5008S | V |  |
| 161 | DIALYSIS MACHINE -4008H | FRESENIUS | AK200 | V |  |
| 162 | DIALYSIS MACHINE 5008 | FRESENIUS | 5008 | V |  |
| 163 | DIALYSIS MACHINE AK-200 S | GAMBRO | AK-200 S | V | V |
| 173 | DIGITAL URINE MONITOR URINFO 2000 | MEDDYNAMIX | URINFO 2000 |  | V |
| 174 | DIGITAL URINE MONITOR URISYS | ROCHE | URISYS |  | V |
| 175 | DNA/RNA GENEQUANT CALCULATOR PHC 80-2114-98 | AMERSHAM BIOSCIENCES | GENE QUANT PRO |  | V |
| 178 | DOPPLER SONICAID 421 | OXFORD | SONICAID 421 |  | V |
| 179 | DOPPLER TRUNDUCER 2MHz 2MHZ 14MM | רימד בע"מ | 2MHZ 14MM |  | V |
| 180 | DOPPLER TRUNDUCER 4MHz 4MHZ CW | רימד בע"מ | 4MHZ CW |  | V |
| 181 | DOPPLER VASCULAR MINI HUNTLING MD2 |  |  |  | V |
| 182 | DOSE CALIBRATOR CRC-12 |  | CRC-12 |  | V |
| 189 | E.C.G COMPUTERIZED ECG/+R | נורב מדיקל | COMPUTERIZED ECG | V | V |
| 190 | E.C.G DELTA 60 | CARDIOLINE | DELTA 60 | V | V |
| 191 | E.E.G M1027A | PHILIPS MEDICAL SYSTES | M1027A | V |  |
| 194 | ECHOGRAPH COMPACT TOUCH | QUANTEL MEDICAL | COMPACT TOUCH | V | V |
| 196 | EEG Module 115-018152-00 |  |  |  | V |
| 200 | ELECTROCARDIOGRAPH 3/6 CHANNEL ET MEDICAL DEVICES AR1200ADV |  |  | V | V |
| 201 | ELECTROCARDIOGRAPH RECHARG. AUTO. NIK 9010K | NIHON KOHDEN | 9010K | V | V |
| 202 | ElectrocardIograph,210MM FUFX-8322 |  |  | V | V |
| 203 | ELECTROSURGICAL UNIT ARGON (DIATHERMY) ERBE VIO 200 D |  |  | V | V |
| 204 | ELECTROSURGICAL UNIT DIATERMIA EYE KLOTI OER VC810100 | OERTLI | VC810100 | V | V |
| 231 | FINGERTIP PULSE OXYMETER F. PEDIATRIC, ADULT |  |  | V |  |
| 238 | FLUID WARMER W/PRESS INFUSION H-1200 |  |  | V |  |
| 239 | FORCE TRIAD ENERGY PLATFORM FORCETRIAD |  |  | V |  |
| 240 | FX-8222 ELECTROCARDIOGRAPH 145MM |  |  | V |  |
| 256 | HAMILTON C1 VENTILATOR 161001 |  |  | V | V |
| 276 | HEMOCRON BLOOD COAGULATION UNIT INH HEMOCHRON | HEMOCHRON | 401 |  | V |
| 277 | HEMODIALYSIS UNIT FRESENIUS 5008S |  |  | V |  |
| 278 | HEMODIALYSIS UNIT RFE 4008S | FRESENIUS | 4008S | V |  |
| 279 | HEMOFILTRATION UNIT HOS PRISMA-CFM | COBE LABORA.DIALYSIS INC. | PRISMA CFM | V |  |
| 287 | HYSTEROSCOPE 5.5MM A-4772 OPU | OLYMPUS OPT' | A4772 | V |  |
| 288 | HYSTEROSCOPE ALPHA 1.9MM GMS40A |  |  | V |  |
| 289 | HYSTEROSCOPE VERSASCOPE | GYNECARE | VERSASCOPE | V |  |
| 312 | INFANT FLOW SIPAP COMPREHENSIVE |  |  | V |  |
| 313 | INFANT VENTILATOR CROSSVENT 2+ | BIO-MED DEVICES | CROSSVENT 2+ | V |  |
| 320 | INSUFLATOR ELECTRONIC HIGH FLOW CTM IS-2500 | CONTEC MEDICAL | IS2500 | V |  |
| 321 | INSUFLATOR, LITHOTRIPTER EMS LITHOCLAST | EMS ELECTRO MEDICAL SYSTE | CH-1347 | V |  |
| 322 | INTELLIVUE MP20 JUNIOR | PHILIPS MEDICAL SYSTES | INTELLIVUE MP20 JUNIOR | V | V |
| 323 | INTENSIVE CARE SYS INFANT AIR CS-90-II | AIR SHIELDS | PM78-1E | V |  |
| 324 | IPM 12 PATIENT MONITOR W.NIBP, TEMP |  |  | V |  |
| 326 | Irrigation Pump For Urology UR 100L01 |  |  | V |  |
| 435 | MOBILE WIRELESS NETWORK SOLUTION ECG-LAN |  |  | V | V |
| 439 | MODUL ETCO2 SINGLE-WIDTH AIRWAY MODUL E-MINIC |  |  | V |  |
| 440 | MONITOR INTELLIVUE MP20 JUNIOR | PHILIPS MEDICAL SYSTES | INTELLIVUE MP20 JUNIOR | V |  |
| 441 | MONITOR NGENUITY | CRITICARE | NGENUITY | V |  |
| 443 | MONITOR PASSPORT 2 | DATASCOPE | PASSPORT 2 | V |  |
| 444 | MONITOR S/5 LIGHT | DATEX | S/5 LIGHT | V |  |
| 445 | MONITOR SC-1000 | HUNTLEIGH | SC-1000 | V |  |
| 446 | MONITOR (CARDIOCAP II) DTX CH + CTO-104 + SCO-123-23-02 | DATEX | CARDIO CAP II | V |  |
| 447 | MONITOR 1100 | מנן מדיקל | 1100 | V |  |
| 449 | MONITOR 8" MODULE FRAME F-CU8-12-VG1 |  |  | V |  |
| 450 | MONITOR ANAESTHESIA FOR AS/3 SYS DTX AS/3 | DATEX | AS-3 | V |  |
| 451 | MONITOR ANESTHESIA F-CM1-0 |  |  | V | V |
| 452 | MONITOR CARDIO CAP II + 2 + 5 | DATEX | CARDIO CAP II | V |  |
| 453 | MONITOR CG-1GS-23-01 | DATEX | CG-1GS-23-01 | V |  |
| 454 | MONITOR CH | DATEX | CH | V |  |
| 455 | MONITOR CO2 IN-CONTROL 1050 | LABOTECT | IN-CONTROL 1050 |  | V |
| 457 | MONITOR COLOR MRQ DASH 3000 + 4000 | GE MEDICAL SYSTEM | DASH 3000 | V |  |
| 458 | MONITOR ECG, MOBILE MODULAR HUN SMARTSIGNS COMPACT | HUNTLEIGH | SC-1000 |  | V |
| 459 | MONITOR ENVOY | מנן מדיקל | ENVOY | V |  |
| 460 | MONITOR F. ECG COLOR PORTABLE CSI 8100 | CRITICARE | CSI8100 | V |  |
| 461 | MONITOR HYDROGEN IN BRETH MONITOR BDF EC-60 | BEDFONT | EC60 | V |  |
| 462 | MONITOR INTELLIVUE MP20 + MP30 + MP40 +mp60 | PHILIPS MEDICAL SYSTES | INTELLIVUE MP20 | V | V |
| 463 | MONITOR MOBILE 90367 | SPACELABS | 90367 | V |  |
| 464 | MONITOR MOBILE VITALOGIK 4000 | מנן מדיקל | VITALOGIK 4000 | V | V |
| 465 | MONITOR MODULAR 8 MODULE FRAME S/5 |  |  | V |  |
| 466 | MONITOR MODULAR SYSTEM 5 F. UP TO 8 MODULES DTX F-CU8 | DATEX | AS\5 | V |  |
| 467 | MONITOR MONITOR 3000 | פיליפס אלקטרוניקס ישראל | MONITOR 3000 | V |  |
| 468 | MONITOR MP20-3 WAVES INTELLIVUE MP20 + MP70+MP60 |  |  | V |  |
| 469 | MONITOR MULTI CHANNEL DTX CAPNOMAC | DATEX | ULT-V-23-06 | V |  |
| 470 | Monitor Nitric Oxide NO2&O2 BEDNOXBOXO2 |  |  |  | V |
| 471 | MONITOR OXYGEN W. ALARM MXE OM25-ME | MAXTEC | MAX O2 |  | V |
| 473 | MONITOR PATIENT G60 EXPORT MODULAR |  |  | V | V |
| 474 | MONITOR PATIENT IPM 12 |  |  | V |  |
| 475 | MONITOR PM-9000 EXPRESS | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | V |  |
| 476 | MONITOR PORTABLE FM LIGHT |  |  |  | V |
| 479 | MONITOR SPECTRUM | DATASCOPE | SPECTRUM |  | V |
| 480 | MONITOR VITALOGIC 4000 COMPACT |  |  |  | V |
| 481 | MONITOR, NITROS OXIDE THERAPY BDF NOXBOX PLUS |  |  |  | V |
| 482 | MONITOR,CARDIOCAP II DTX CH-2S | DATEX | CARDIOCAP II | V |  |
| 483 | Monitoring System MRI Patient 865323 |  |  | V |  |
| 487 | N.I.B.P DUO | DATASCOPE | DUO |  | V |
| 488 | N.I.B.P 420 | WELCH ALLYN | 420 |  | V |
| 489 | N.I.B.P 506NT3 COMFORT CUFF | CRITICARE | 506NT3 COMFORT CUFF | V |  |
| 490 | N.I.B.P BP-100 | GAMBRO | BP-100 |  | V |
| 493 | N.I.B.P VITAL SENSOR | AND | VITAL SENSOR |  | V |
| 494 | N.I.B.P VS-3 | PHILIPS MEDICAL SYSTES | VS-3 | V |  |
| 499 | N.S SERVER M3140 + M3150 + M3150A | PHILIPS MEDICAL SYSTES | M3140 |  | V |
| 500 | N.S SERVER M3167A_OBTV | PHILIPS MEDICAL SYSTES | M3167A_OBTV | V |  |
| 553 | PHOTO THERAPY - 4000 2-M-21000 | DRAGER | 2-M-21000 |  | V |
| 574 | PULSE OXYMETER OXIMAX - NELLCOR N560 |  |  | V |  |
| 576 | PUMP BALLOON INTRA AORTIC IAB DAT DT-S-98 | DATASCOPE | CS-100 |  | V |
| 592 | PUMP INFUSION EASY PUMP PLUS | EASY PUMP | EASY PUMP PLUS |  | V |
| 594 | PUMP INFUSION (KENGORU) S2000 00-40-16 |  |  |  | V |
| 595 | PUMP INFUSION EASY PUMP AZ-577 | EASY PUMP | AZ-577 |  | V |
| 596 | PUMP INFUSION INFUTEC 400 | TZAMAL INTERCARE | INFUTEC 400 |  | V |
| 597 | PUMP INFUSION VOLUMETRIC CES 100-62 | קיסריה אלקטרוניקה רפואית | APPLICA 2002 INFANT |  | V |
| 598 | PUMP INFUSION VOLUMETRIC CES NIKI V4 |  | NIKI-V4 |  | V |
| 599 | PUMP INFUSION VOLUMTRIC APPLICA |  |  |  | V |
| 600 | PUMP INFUSION, VOLUMETRIC TRV TAL-121 |  | TAL-121 |  | V |
| 602 | PUMP INJECTION SYRINGE DRIVER IVC IVP-2000 | IVAC | P2000 |  | V |
| 613 | PUMP SYRINGE ALARIS GH | CARDINAL HEALTH | ALARIS GH |  | V |
| 614 | PUMP SYRINGE ASENA GH IV80023GB00 | ALARIS | ASENA GH MK3 |  | V |
| 615 | PUMP SYRINGE ASENA GH PLUS IV8002MED01 |  |  |  | V |
| 616 | PUMP SYRINGE COMPACT BRN PERFUSOR | BRAUN | 871482/7 |  | V |
| 617 | PUMP SYRINGE IVAC PCAM | ALARIS | IVAC PCAM |  | V |
| 618 | PUMP SYRINGE P2000 + p5000 | IVAC | P2000 |  | V |
| 620 | PUMP UNI SUCTION BASIC AMBO 000150000 |  |  |  | V |
| 631 | PUMP VOLUMETRIC APPLICA 2002 | קיסריה אלקטרוניקה רפואית | APPLICA 2002 |  | V |
| 632 | PUMP VOLUMETRIC APPLICA-TWINS 121 |  |  |  | V |
| 633 | PUMP VOLUMETRIC NIKI-V4 |  | NIKI-V4 |  | V |
| 635 | PUMP, INFUSION, PERISTALTIC 400-INFUTEC ICR | TZAMAL INTERCARE | INFUTEC 400 |  | V |
| 636 | PUMP, INJECTION SYRINGE DRIVER PCAM IVC P-5000 | IVAC | P-5000 |  | V |
| 637 | PUMP, INJECTION SYRINGE DRIVER SOV SEP-10 S | SOVETA | SEP-10 S |  | V |
| 639 | PUMP,SUCTION UNIT,PORTABLE ZIL MINIVAC-6 | STORZ-KARL | 273305 20 |  | V |
| 644 | RESPIRATOR UNIT DGR EVITA-2 |  |  | V |  |
| 645 | RESPIRATOR VENTILATOR VELA COMPREHENSIVE VIASYS | DRAGER | EVITA | V |  |
| 648 | RESPITORY HUMIDIFIER HEATED FIS MR-730 | FISHER&PAYKEL | MR850AEU | V |  |
| 650 | SENSOR BELT | FISHER&PAYKEL | MR730 | V |  |
| 666 | SPIROMETER PONY FX | VITALOGRAPH | COMPACT C |  | V |
| 667 | SPIROMETER PONY SPIROMETER | FERRARIS RESPIRATORY | KOKO USB DIGIDOSER |  | V |
| 668 | SPIROMETER,VOLUME MONITOR XXX SPIROX | COSMED LTD | PONY FX |  | V |
| 669 | STAMMBERGER Bipolar Suction-Forceps 461010 | NOVAMETRIX | VENTCHECK 101 |  | V |
| 678 | T34L ADAVANCED SYNNGE INFUSION INCLUDING DOCK CASE100-100PSL | גאמידור דיאגנוסטיקה | CA1500 |  | V |
| 786 | VENTILATOR SERVO I |  |  |  | V |
| 787 | VENTILATOR BEAR 1000 | MAQUET - STIELRLEN | SERVO I |  | V |
| 788 | VENTILATOR E2 | BEAR | BEAR 1000 |  | V |
| 789 | VENTILATOR INFANT, HFO SLE SLE-5000 | DRAGER | EVITA 2 DURA |  | V |
| 790 | VENTILATOR MOBILE HT-50 | NEWPORT | HT-50 |  | V |
| 791 | VENTILATOR MOBILE IVENT 1C | NEWPORT | HT-50 |  | V |
| 792 | VENTILATOR MOBILE IVENT 201 | NEWPORT | HT-50 |  | V |
| 793 | VENTILATOR MOBILE PARA PAC 2D | VERSAMED | IVENT 201 |  | V |
| 794 | VENTILATOR MULTI PURPOSE OXLARTOR EM-100 | PNEUPAC LIM' | PARA PAC 2D |  | V |
| 810 | Vital Signs | WELCH ALLYN-5200 |  |  | V |
| 811 | Vital Signs | WELCH ALLYN-VSM300 |  |  | V |
| 812 | Vital Signs | WELCH ALLYN- M-42NTB-E2-M |  |  | V |
| 813 | Vital Signs | PHILIPS |  | V | V |

- נספח ח' – פירוט דרישות פונקציונליות

מצורף כקובץ נפרד, כולל דרישות אבטחת מידע וממשקים.