ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 20/2016

מכרז הלב – פתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז

למשרד הבריאות בישראל

עבור

האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 15/09/2016 שעה 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב - משרד הבריאות – ירושלים. |  |
| --- | --- | --- |

שלום רב,

- האגף למחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לפרויקט הקמה של אינטגרציה אדמיניסטרטיבית של כלל הנתונים הנדרשים עבור שיפור התקשורת בין המטופל לארגוני הבריאות.

הפרויקט יתבצע במסגרת הראיה של המטופל במרכז.

המטופל במרכז מהווה נדבך משמעותי בתוכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית, המתמקד בקידום מהלכים ממוקדי מטופלים ובריאים על ידי הצבתם במרכז השירות, ובהטמעת שינוי התפיסה המציב את המטופל במרכזם של תהליכים.

הצבת המטופל במרכז שירותי הבריאות והטיפול הרפואי הינה אתגר העומד בפני המערכת בשל ריבוי התחלואה המורכבת והדרישה למעורבות ושיתוף גבוהים יותר, לצד הזדמנות לנצל את הערך הטמון במטופל ובבני משפחתו ולרתום אותם כנכס בשיפור הטיפול והמניעה.

השותפות עם המטופל דורשת היענות לצרכים חדשים ומוגברים של המטופל, הנדרש לנהל את בריאותו ומעוניין בכך. המטופל דורש מידע רב יותר, הנגשת זכויותיו ודרכי המימוש והמיצוי שלהן, וכלים שיאפשרו לו לנהל את בריאותו בצורה מיטבית.

מגמה זו מובילה לעיתים ללחץ נוסף על מערכת הבריאות, הנדרשת לשנות את תפיסת השירות והטיפול מול המטופל, להגביר את השקיפות ולהגביר את התיאום בין מרכיבי המערכת הפועלים כיום.

המטופל במרכז מטופל ב-3 מסלולים מקבילים:

במכרז זה המשרד מבקש להעמיד פתרונות אינטגרציה לטובת שיפור השירות, ולהסרת חסמים בירוקרטיים ומינהלתיים "כואבים" איתם נדרש להתמודד כל תושב במערכת הבריאות בישראל,  הנדרש לטיפול רפואי:

- טיפול בהתחייבויות (טופס 17) בין קופות החולים לבין מוסדות רפואיים, אשר המטופל משמש כבלדר בין הגופים - הליך בירוקרטי רב שלבי ומורכב, שתחילתו בבדיקת ההתחייבויות הנדרשות ובקשתן מהגוף המבטח/קופת החולים, קבלת ההתחייבות במשרדי קופת החולים, בפקס או דרך אתר האינטרנט של הקופה, העברת הטופס שהתקבל למוסד הרפואי בו מתוכנן הטיפול. לעיתים מתגלה כי אין התאמה בסיווג הטיפול בטופס ההתחייבות ונדרשת פנייה חוזרת לקופת החולים. לאחר הטיפול – מבוצע תהליך של התחשבנות בין המוסד הרפואי לבין קופת החולים. חלק מהמטופלים בוחרים לוותר על הליך בירוקרטי זה ופונים לרפואה הפרטית למרות שאין צורך אמיתי.

- תיאום תור – משך הזמן הנדרש לקביעת תור לטיפול או בדיקה רפואית ארוך ומתמשך, שכן מצריך לעתים  איתור של המוסדות הרפואיים הרלוונטיים לקבלת השירות, ובמקרים אחרים איתור מספר הטלפון שאליו נדרש להתקשר, או אפילו האדם הספציפי. פנייה למוסד, כולל זמן המתנה (לעיתים ממושך). אם לא נמצא תור פנוי  במועד קרוב – פנייה למוסד הבא וחוזר חלילה..

במסגרת המכרז תוקם תשתית להעברת נתונים מינהליים בין ספקי שירותי בריאות, כגון: בתי חולים, מכונים, מרפאות וכו') לבין הגורמים המממנים.

יינתן מענה לשני תהליכים משמעותיים, איתם מתמודד כל מטופל במערכת הבריאות הישראלית:

- טופס 17 דיגיטלי – בניית אוטוסטרדת מידע, שתתמוך בתהליך הטיפול בהתחייבות בין קופות החולים לבין ארגוני בריאות נותני שירותים בצורה דיגיטלית קלה ונוחה, החל משלב קבלת ההתחייבות, דרך תיאום ההתחייבות בטרם ניתן הטיפול ועד לסיום הטיפול בה לאחר ההגעה לטיפול.

- זימון תורים בקליק – אפשרות לקבוע תור לבדיקה או לפרוצדורה (כמו ניתוח) במוסד רפואי בצורה דיגיטלית ובאופן עצמאי על ידי המטופל.

מימוש התשתית והתהליכים הנדרשים יבוצע בשלבים, בהתאם לתוכנית עבודה שנקבעה על ידי המשרד.

- כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד, לרבות חברה בע"מ, שותפות או עמותה, הרשום כדין והעוסק בביצוע שירותי מחשוב העומדים בתנאי המכרז.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז; יודגש כי כל התנאים והתניות שבנוסח ההסכם (נספח ב'), מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומן המפרט אשר צורף לו.

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת האגף למחשוב, משרד הבריאות

תוכן העניינים

0. מנהלה (M)	6

1. יעדים (I)	29

2. יישום - מהות הפתרון (S)	31

3. טכנולוגיה ותשתית (S)	45

4. מימוש (S)	48

5. עלות – משאבים (S)	54

נספח א' - חוברת הצעה	60

נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	71

נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	72

נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות	75

נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	76

נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים	79

נספח א'6: מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים	81

נספח ב' - הסכם התקשרות	82

נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע	100

נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים	101

נספח ג' – הרחבות עתידיות.	104

נספח ד' - אבטחת מידע	106

נספח ה' – הצעת מחיר	108

נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה	109

מנהלה (M)

כללי (I)

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לקבל הצעות להקמת פרויקט של אינטגרציה אדמיניסטרטיבית של כלל הנתונים הנדרשים עבור שיפור התקשורת בין המטופל לארגוני הבריאות.
על הפתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו"ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה וייעוץ לפתרון.

מבוקש פתרון עבור אינטגרציה אדמיניסטרטיבית המסנכרן את ההתחיבויות – 'טופס 17', זימון התורים ונתונים אדמיניסטרטיביים נוספים בין כלל נותני שירות בתחום הבריאות והגורמים המממנים.

הגדרות (I)

| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (ועדת ענ"א) |
| --- | --- | --- |
| הלקוח / המזמין | - | מדינת ישראל, משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| מערכת הבריאות |  | במסגרת מכרז זה מוסדות רפואיים במדינת ישראל לרבות משרד הבריאות, כלל בתי החולים, קופות החולים וארגונים המספקים שירותי בריאות בישראל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל המושג גם מרפאות שונות, צה"ל, שב"ס, ביטוח לאומי, מד"א ונותני שירות פרטיים |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה |
| המציע | - | מגיש ההצעה למכרז |
| ההצעה | - | ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) והוראות התכ"מ. |
| מוצר / תשתית | - | תוכנה או מספר תכנות המספקות את התשתית למגוון מהצרכים עבור הפרויקט. |
| מנהל לקוח | - | מנהל מטעם המזמין במשרד הבריאות |
| הפתרון השירות | - - | פתרון אינטגרציה אדמיניסטרטיבת לטובת המטופל במרכז שיוקם ויתמוך בדרישות המשרד. מכלול הפעילויות הנדרשות מהמציע במסגרת מכרז זה. |
| נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע ; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן אי אלו מהשירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| ספק זוכה | - | מציע אשר הצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתו נבחרה על ידי המשרד כהצעה הזוכה. |

מנהלה (M)

רכישת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב בכפוף לביצוע תשלום מקוון באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים". ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט.

בעת רכישת מסמכי המכרז על המציע להשאיר פרטי התקשרות עם המציע (שם המציע, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דואר אלקטרוני, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה גם לכתובת הדואר האלקטרוני it.tenders@moh.gov.il ולציין בדוא"ל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו). מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדוא"ל של איש הקשר של המציע ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.

בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט יש לבצע רישום במשרד הבריאות כנדרש בסעיף ‏1.3.1.2 , ולשלם תמורת הרכישה כאמור בסעיף  ‏1.3.1.1.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים במסמכי המכרז בכל שלב משלביו, ושינויים אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. השינויים יישלחו לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז. מובהר בזאת כי מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור בסעיף 1.3.1.2 דלעיל, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז, כאמור.

למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנט, הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

פניות בגין ההצעה

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד:

it.tenders@moh.gov.il

כל הפניות בגין מכרז זה ייעשו בכתב לכתובת הדוא"ל בלבד ובהתאם לסעיף ‎0.3.4 להלן.

לוחות הזמנים של המכרז

| נושא | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 31.07.2016 |
| כנס ספקים | ? |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה | 21.08.2016 שעה 15:00 |
| מועד אחרון לקבלת ההצעות | 15.09.2016 שעה 13:00 |
| מצגות ספקים במסגרת תהליך הבחירה | 19.09.2016 – 20.09.2016 |

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון לקבלת ההצעות או כל מועד אחר בלוח הזמנים.

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים תוגשנה ע"ג טופס שאלות להבהרה ע"י הלקוח (מצ"ב כנספח ה').

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל כהגדרתה בסעיף ‏1.3.2.1 דלעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתן כהגדרתו בסעיף ‏1.3.3 לעיל. שאלות שיועברו באיחור, מכל סיבה שהיא, לאחר המועד שנקבע או שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" בעילום שם, וישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו גילה מציע פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חלה על המציע החובה ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר הפגם שנפל, מיד עם גילויו, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

הגשת ההצעה (M)

כללי

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד במלוא התנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות השירות המבוקש על ידי המזמין במסגרת מסמך זה, הסכים לכל תנאיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי החלות עליו. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

כל מציע אשר הגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה או נגד המציע אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

המציע שומר לעצמו הזכות לדחות מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אופן הגשת ההצעה

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

חוברת ההצעה מכילה טפסים שונים ודרישות להמצאת מסמכים מאת המציע ממוינים בנספחים. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, כמו כן יש למספר את דפי ההצעה והנספחים.

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ודי בכך כדי להביא לפסילת ההצעה על הסף.

ההצעות תוגשנה בשלושה העתקים ובשפה העברית. כמו כן נספחים, אישורים, תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז יוצגו בעברית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית בחתימת נוטריון.

את ההצעות יש להגיש במעטפה ראשית סגורה, על גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם או פרט מזהה אחר, שתכולתה כדלקמן:

- כל מסמכי ההצעה כולל המסמכים הדרושים הנלווים אליה כשהם מודפסים.

- תקליטור ובו גרסה צרובה של כל האמור בס.ק. א' דלעיל, בקבצי WORD בפורמט DOC (לא סרוק ולא PDF).

- העתק מסמכי המכרז על-כל נספחיו כשהוא חתום בחותמת הרשמית של המציע. 
לתשומת לב המציעים: יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתקי ההצעה במילה "העתק". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".

- מעטפה א' ובה 3 העתקים של המענה לפרקים 0-4 ונספחיהם.

עבור פרק 0 ועבור נספח א' כל עמוד בעותק המקור יוחתם בחותמתו הרשמית של המציע.

- מעטפה ב' ובה 3 העתקים של פרק העלות, כאשר כל עמוד בעותק המקור יוחתם בחותמת הרשמית של המציע.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת באגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים. יובהר כי הכניסה לבניין כרוכה בבידוק בטחוני. על המציעים לקחת זאת בחשבון ולהקדים להגיע לבניין על מנת שלא לסכן הגשת המסמכים במועד הקבוע להגשתם.

המפרט (M)

תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)

- חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

- חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

- חלק כלכלי המסומן פרק 5.

- נספח א' – חוברת ההצעה , המסמך כולל בתוכו את הנספחים הבאים:

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

- נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- נספח א'4- נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

- נספח א'5- נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים

- נספח א'6- מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים

- נספח ב' – הסכם התקשרות

- נספח ב'1- נוסח ערבות לביצוע

- נספח ב'2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

- נספח ג' – הרחבות עתידיות.

- נספח ד' - אבטחת מידע.

- נספח ד'1 – נוהל פיתוח מערכות מאובטחות (קובץ מצורף)

- נספח ד'2 – נוהל אבטחת תשתיות (קובץ מצורף)

- נספח ה'– הצעת מחיר

- נספח ו' -  טופס "שאלות הבהרה" (קובץ אקסל מצורף)

- נספח ז' – הנחיות להדגמת הכלי על ידי המציע (Demo) – יועבר לספקים לקראת מועד ההדגמות

תנאי סף (M)

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

תנאי סף מנהליים

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1976 והתיקונים לו, של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

במידה והמציע הוא תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות) - העתק תעודת רישום מרשות התאגידים. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף בנוסף אישור בדבר ניהול תקין. במידה והמציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.

נסח תאגיד עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim

תצהיר מאומת כדין על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. (נספח א'1).

תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר העדר הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. מבלי לגרוע מן האמור במסגרת תצהיר זה יצהיר המציע כי במסגרת השנה אשר קדמה למועד הגשת הצעתו עמד הוא בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2).

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'3).

אסמכתה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

אישור השתתפות בכנס ספקים

תנאי סף מקצועיים למציע:

המציע ו/או קבלן משנה מטעמו, יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר/ים המוצע/ים.

למציע ניסיון בביצוע של לפחות 2 פרויקטי אינטגרציה מורכבים, הכוללים אינטגרציה עם מעל 4 שותפים בעבודה שוטפת, הממומשים באמצעות כלי אינטגרציה.

למציע נסיון בביצוע של לפחות פרויקט אינטגרציה מורכב הפעיל בייצור, שבוצע באמצעות שימוש בפתרון B2B המוצע

תנאי סף מקצועיים לפתרון הB2B:

תמיכה בניהול שותפים, ניהול אנשי קשר, תמיכה בניהול היררכי.

מענה לניהול SLA, התראות

חשיפת כלל השירותים בAPI

הנחיות נוספות (M)

בהגשת ההצעה, מאשר המציע כי, בנוסף למפרט כתוארו דלעיל, עומד הוא בהנחיות הבאות:

המציע מתחייב לשתף פעולה באפיון, תכנון ויישום עם כל גורם רלבנטי במסגרת הפרויקט על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, המספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

אין באישור המזמין הצעה מטעם מציע אשר ביצע שינוי במסמכי המכרז כהגדרתו בסעיף 1.6.3.2 דלעיל,  כדי להוות ויתור כלשהו מצד המזמין על קיום דרישה מדרישות המכרז או עמידת המציע בתנאי מתנאי המכרז ו/או על זכות מזכויותיו. במקרה בו תאושר הצעה בה בוצעו שינויים כלשהם, הרי שאושרה היא מכח סעיף 1.6.3.2.ב' דלעיל.

בכל סתירה בין המפרט לבין הנחיות אחרות, גובר המפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות חובה לציין אותן. |
| --- | --- |
| G (General) | רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף ‎0.13 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (יובהר: החובה מתייחסת לתוכן הסעיף ולא לעצם הצורך במתן מענה; הצורך במתן מענה חל על כל סעיפי המפרט). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף. |

דגשים

- סיווג רכיב אב תקף לכל רכיבי הבנים, אלא אם צוין אחרת ברכיב הבן. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - הוא הסיווג המחייב; רכיב שאין לידו סיווג – חל סיווג רכיב האב שלו.

- נוסף על ההנחיות המפורטות לעיל, יש לשים לב להנחיות ולדרישות שבגוף הסעיף.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

אישורים והצהרות

הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (בנוסח המצורף כנספח א'4).

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון. מציע אשר לא יצרף רשימת הנושאים במועד הגשת הצעתו יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור של המערכות נשוא המכרז עבור המזמין. הפקדה לא תכלול קוד מקור של מוצר צד ג' שבו קיים למשרד רישיון מול היצרן שאינו תלוי בספק. קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן, שזהותו תקבע על ידי המזמין, ויועברו לידי המזמין במקרים כמפורט בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את המערכת. הפקדת קוד מקור תבוצע לאחר התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה.

על המציע להצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של נותני שירותים מטעמו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד ו/או כל חבות אחרת של המשרד כלפי צדדי ג'. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו. המציע מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום אותו יהא עליו לשלם לידי צד ג' במידה וצד ג' ינקוט בהליכים משפטים כנגד המזמין כתוצאה מהתקשרות המזמין עם המציע.

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים לשנת הגשת ההצעה. ככל והליך בדיקת ההצעות יתמשך מכל סיבה שהיא, יהיה על המציע לחדש את כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

תוקף ההצעה

הצעת המציעים תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה למשך 180 יום.  במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש הארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת שתקבע על ידו, כאשר מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

משך ההתקשרות במכרז זה יהיה כקבוע בהסכם שבין הצדדים.

בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להארכת תוקפו של ההסכם לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת בת 8 שנים, בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב (להלן: "תקופת האופציה").

הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על המציע, במהלך כל תקופת האופציה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים

בכל מועד שבו מבוצעת הארכת ההסכם ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות בתיאום מוקדם עם המשרד ובאישורו. העלות החדשה תתבסס על ההצמדה למדד ותוספת שלא תעלה על 5%, בהתאם להחלטת המשרד שתתקבל לאחר שהספק יציג בפניו את נימוקיו.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע למציע בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת ההתקשרות עמו על פי ההסכם נשוא מכרז זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור; בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו למציע כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר תשלום בגין העבודה התוצרים וההזמנות שבוצעו עד למועד קבלת ההחלטה.

בעלות וזכויות יוצרים (M)

מוסכם על הצדדים כי המערכת, כפי שפותחה לצורכי המזמין, לרבות אך לא רק - הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו בבעלותו של המזמין. הספק מתחייב להעברה מלאה של הבעלות על המערכת המוצעת למשרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות, הכל באופן ובמועדים שהמשרד ידרוש. 
מובהר כי פיתוחים חדשים וכל שיפור שיבוצעו במערכת עבור משרד הבריאות במסגרת מימוש התקשרות זו, הינם בבעלותו הבלעדית של משרד הבריאות.

למען הסר כל ספק מובהר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכות משרד הבריאות, בנתוני מערכות משרד הבריאות ובנתונים החדשים שיווצרו כתוצאה מפעילותו של המציע, הנם ויהיו בכל עת בבעלותו המלאה והבלעדית של משרד הבריאות, ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המשרד.

המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי ההסכם המצורף למכרז זה. ככל ויתברר כי הספק לא קיים הצהרתו זו, יגן הספק, על חשבונו, על המשרד מפני כל תביעה ולפיה המשרד מפר זכויות יוצרים בגין שימושו בתכנות כלשהן, מפר פטנט, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת, וכן ישלם את סכומי ההוצאות, הפיצויים ושכר טרחת עורך דין שייפסקו בתביעות האלה לחובת המשרד. הספק יעשה כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את התכנה המפרה זכויות יוצרים או פטנטים, זכות קניינית או כל זכות אחרת בתכנה שאינה מפרה זכויות אלה; ככל ונבצר מהספק החלפת התכנה, יפצה הספק את המשרד בכך שיזכה אותו בסכום ששולם עבור התכנה הבלתי תקינה.

התחייבויות ואישורים לאחר הזכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

המציע אשר הצעתו זכתה במכרז יידרש להמציא למשרד ערבות בנקאית אוטונומית על סך ____________ ש"ח, או ערבות דומה של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לנהל עסקי ביטוח, לא יאוחר מתום 15 ימים מיום קבלת הודעת המשרד על זכיית הספק במכרז. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף במשך ___ חודשים מיום הוצאתה, בנוסח המצ"ב בנספח ב'1. ככל ותוארך תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק הזוכה להאריך תוקף הערבות למשך תקופת ההארכה בתוספת 90 יום.

הערבות תהא לטובת המשרד, ומטרתה להבטיח את קיום כל התחייבויות הספק על פי המכרז, ההצעה והחוזה. חילוט הערבות יהיה לאחר הודעה מוקדמת בת 15 יום, והוא לא ייחשב לתשלום מלוא הפיצויים המגיעים למשרד.

הסכם התקשרות

על הזוכה לספק את הסכם התקשרות, נספח ב', כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו.

- יודגש כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נבחרה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תיכנס לתוקפה רק עם חתימת החוזה בידי המורשים מטעם המשרד ומטעם הספק, המצאת הערבות ופוליסת הביטוח ויתר הדברים הנדרשים מהספק טרם החתימה.

מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד.

- למען הסר ספק - המשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה מציע, על כל פעולה ממין זו, ששיש בה כדי ליצור, לכאורה, מחויבות כספית או אחרת.

התחייבויות נוספות

על הזוכה להתחייב להעברה מלאה של הבעלות על המערכות שפותחו ותוחזקו עבור משרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, באופן ובמועד שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. התחייבות זו הינה למעט עבור רכיבים שהם רכוש המציע ואשר עבורם ניתנת למשרד זכות שימוש בלבד.

עבור מוצרי מדף , תינתן למשרד הבריאות זכות שימוש. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור משרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.

על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי לתחזוקתם כמקובל לרבות שדרוג גרסאות ובמיוחד התאמה מלאה של המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המשרד.

על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם מנוסה ואחראי בעלי רמה מקצועית מעולה בהיקף שידרשו לשם עמידה בתוכניות העבודה כפי שיוגדרו.

משרד הבריאות מנהל את פרויקטי המחשוב במערכת לניהול פרויקטים sciforma. על הספק הזוכה לעדכן את גאנט הפרויקט במערכת המשרדית. החיבור למערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם, הספק הזוכה אחראי לכל תהליך ההתחברות ובכלל זה רכישת הכרטיס.

במשרד הבריאות קיימות תבניות שונות למסמכים (כגון אך לא רק:דרישות, אפיון על, אפיון עסקי, אפיון טכני, תכנון בדיקות), באחריות הספק הזוכה להשתמש בתבניות המשרד עבור כל המסמכים הקשורים לפרויקט.

זכויות משרד הבריאות (M)

המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או חלקים ממנה, ואין בעצם פרסום הבקשה משום התחייבות להתקשר על פיה; המשרד יפעל לשם בחירת ההצעה שתעניק למשרד את מירב היתרונות.

המשרד רשאי לקבוע אופן שקלול ציון האיכות תוך התחשבות, בין היתר, בנתונים כגון יכולת המציע, ניסיון, התקשרויות קודמות עם המציע, היכרות עם המציע במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו וכו'.

המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד. המשרד לפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

למשרד שמורה הזכות לבצע במערכת שינויים ותוספות כאשר תנאי החוזה ישארו ללא שינוי.

המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, לפצל את המכרז בין מספר מציעים, או לקיים מו"מ עם חלק מן המציעים או כולם לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת אף לאחר שנבחרו זוכים במכרז ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיצוי כלשהו למי מן המציעים. הודעה בגין הביטול תשלח למציעים.

במידה וההתקשרות עם המציע, שהצעתו זכתה, לא תצא אל הפועל ו/או תיפסל ותבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק – עקב נסיבות הנובעות מחריגה מלוחות זמנים ו/או אי-הגשת תכניות העבודה ומסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או אי עמידת המציע הזוכה בתנאי מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, לראות בהצעה שלא נבחרה אך שזכתה לניקוד המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, כ"כשיר שני" ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, חלף המציע הזוכה.

המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

למשרד שמורה זכות על פי שיקול דעתו לקחת אחריות על תחזוקת המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת המערכת תחול על המשרד.

במקרה שהמשרד יחליט להמשיך ולבצע תחזוקה באופן עצמאי ללא תשלום דמי תחזוקה כלשהם למציע, בהתאם להוראת סעיף 1.10.7 דלעיל, רשאי המשרד לפנות אל עובדי המציע, המעוניינים בכך, לשם קבלת שירותיהם שלא באמצעות המציע.

הצעת המציע (M)

מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם וזהה אחד לאחד (1:1) למבנה המפרט. כך לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה הנוגעת לרכיב 2.1 במפרט; סעיף 2.2 יכיל תשובה הנוגעת לרכיב 2.2 וכן הלאה (הדבר נכון גם לגבי רמת תתי-סעיפים). רכיב אשר לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" וכך הסעיף הבא אחריו בהצעה ישמור על מספרו המקורי במפרט.

מבנה מפורט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (וכן תתי-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב:  G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‏1.7.1 דלעיל.

ברכיבים המסומנים G, יש לספק תשובה אם קיים או לא קיים מענה תוך ציון תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב)

ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה כאשר הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה – יוער כי חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

בעלות על המפרט ועל ההצעה (M)

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע תוגש ללא כל הסתייגות מטעמו בגלל סוד מסחרי או סוד מקצועי, והמציע ער לכך שאם יזכה במכרז, בהתאם להוראת תקנה 21(ה)(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, תועמד הצעתו לעיונם של משתתפי המכרז האחרים. רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי או מכל טעם אחר, יציין בדף נפרד את החלקים שאין הוא מעוניין לחשוף וינמק את טענתו (זאת, מעבר לחובתו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו  בהתאם להוראת סעיף ‏1.8.1.3 דלעיל).

חרף האמור בסעיף 1.12.2 דלעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראת חוק ותקנות חובת המכרזים.

יובהר כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא לא תהיה מנומקת או אם היא תחול על ההצעה כולה באופן גורף; בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי.

למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעת המציע ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה עד להשלמת הפעילות במכרז והתקשרות עם המציע. המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי-שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

עיון בהצעת מציע זוכה, על ידי מציע שלא זכה במכרז, כאמור בס"ק ‏1.12.2 לעיל, כרוכה בתשלום סך של 700 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל; סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המזמין מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד אשר יגיש הצעה אחת כוללת.

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו.

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי המערכת כ- SINGLE POINT OF CONTACT בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

המציע יוכל להתקשר עם קבלני משנה לביצוע העבודה בכפוף לעמידתו בתנאים כדלקמן: לא חובה

למציע תהיה אחריות כוללת לעבודת קבלני המשנה.

הפעלת קבלני המשנה תותנה בקבלת אישור מראש של המשרד.

קבלני המשנה יצהירו לפני המציע כי הסכמי ההעסקה שלהם עומדים בדרישות המכרז וחוקי העבודה

בדיקת ההצעות והערכתן (I)

המשרד יקיים תהליך בחירה רב-שלבי למציעים.

שלב  א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון (להלן: "שלב א'") ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעות העומדות בתנאי הסף יעברו לשלב השני (להלן: "שלב ב'") ויתר ההצעות תפסלנה. מציע שהצעתו תיפסל יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך לאחר בחירת הזוכה, על פי שיקול דעתו של המשרד; המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

שלב  ב' – איכות פתרון הB2B

מציע שעמד בכל תנאי הסף, כאמור, יעבור לשלב זה. בשלב זה תתבצע בדיקת איכות פתרון הB2B לכל מציע ומציע כאשר איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 70 (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל.

חרף האמור בסעיף 1.14.2.1 לעיל, במקרה בו פחות מ-3 הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-70 אך לא נמוך מ-60.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל במסגרת הקריטריונים שלהלן.

בהערכת תועלת (איכות) פתרון הB2B נקבעו המשקלות המפורטים להלן. בתוך כך, ככלל:

מקסימום הנקודות ינתנו בכל סעיף לכלי שהיכולות הנבחנות קיימות בו "מהקופסא", ללא צורך בהתאמות באמצעות פיתוח.

יכולת התאמה לצרכי המשרד באמצעות פיתוח תאפשר קבלת עד חצי מהמשקל המקסימאלי.

יכולת שאינה ניתנת ליישום כלל – תקבל 0 נקודות.

הערכת תועלת (איכות) הפתרון תערך לפי המשקולות הבאות (פירוט בסעיף2.4)

| קריטריון | פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- | --- |
| דרישות פונקציונליות | הדרישות הפונקציונליות מפתרון הB2B – סה"כ 75 נקודות |  |
|  | תשתית להקמה וניהול של ממשקים, ממשקים רגילים, מיוחדים, ממשק יוצא | 7 |
|  | ניהול השותפים העסקיים | 13 |
|  | ניהול משתמשים והרשאות | 3 |
|  | יכולות מיפוי, המרות והתאמות | 2 |
|  | הגדרה וניהול של SLA | 7 |
|  | יכולות להגדר וניהול של ולידציות | 7 |
|  | תמיכה בפרוטוקולים וטכנולוגיות קישור, תמיכה בפורמטים, תמיכה בתקנים ומודלים רפואיים | 3 |
|  | תמיכה בהעברת קבצים מצורפים | 3 |
|  | ניהול טבלאות המרה | 1 |
|  | טיפול בשגיאות | 7 |
|  | רישום תיעוד ובקרה | 7 |
|  | תזכורות והתראות | 7 |
|  | מסכי ניהול ודוחות | 2 |
|  | אפשרות לבצע את כלל הפעולות באמצעות API | 4 |
|  | אחר | 2 |
| דרישות לא פונקציונליות | הדרישות הלא פונקציונליות מפתרון הB2B – סה"כ 15 נקודות |  |
|  | התקנות של הפתרון בארץ (נקודה לכל התקנה) | 4 |
|  | ביצועים | 7 |
|  | אבטחת מידע | 4 |
| דמו | הדגמת יכולות הפתרון במשרד הבריאות – הנחיות מפורטות וחלוקת נקודות ימסרו - 15 דקות הסבר כללי - 30 דקות הדגמה | 10 |
|  | סה"כ | 100 |

שלב ג' - בדיקת איכות מימוש

להערכת התועלת (איכות) ההצעות, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלת משקלות האיכות הבאה:

דרישות פונקציונליות – 35%

דרישות לא פונקציונליות – 35%

מימוש – 30%

מציע שעבר את שלב איכות פתרון הB2B יעבור לשלב זה. בשלב זה תתבצע בדיקת איכות מימוש לכל מציע ומציע כאשר איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 75 (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל.

חרף האמור בסעיף 1.14.2.1 לעיל, במקרה בו פחות מ-3 הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-75 אך לא נמוך מ-65.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים לניסיונם בתחום, ולפריסת התשתית בארץ, כפי שהוגדרו בדרישות הסף, די בהם ל"בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז.

הערכת תועלת (איכות) ההצעות תערך לפי המשקולות הבאות:

| ### הפרויקט |  | ### משקל |
| --- | --- | --- |
| ### דרישות פונקציונליות | ### פרק הדרישות הפונקציונליות מתבסס על בחינה של המענים בין השאר בנושאים הבאים: פתרון אשר מספק תשתית טובה ליכולות הנדרשות ממסלקה, ### תשתיות המאפשרות זימון תור וניהול קטלוג שירותים, ### אינטגרציה עם כלל הגופים המעורבים בפרויקט | ### 35% |
| ### דרישות לא פונקציונליות | ### ארכיטקטורה (כולל ארכיטקטורה אפליקטיבית וארכיטקטורה כללית של התשתית, וכן ניהול גרסת מערכת, ניהול גרסאות ועדכונים, זמני תגובה, שרידות וזמינות וכו'), ### תשתיות תוכנה (תוכנת קצה, סביבת פיתוח, תחזוקה וניהול תצורה וכו' תוכנות צד ג'). ### אבטחת מידע (ניהול משתמשים והרשאות, ממשק ל AD, אמינות המידע וכו'). | ### 35% |
| ### מימוש (איכות הספק והצוות) | ### ניסיון המציע בפרויקטים בעלי מאפיינים רלוונטיים ### מנהל הפרויקט וצוות הפרויקט ### תכנית עבודה ולוח זמנים ### הדרכות ### ליווי ### התרשמות כללית מהספק בהתבסס על ההצעה ועל המלצות של לקוחות | ### 20% |
| ### מימוש (הפרויקט עצמו) | ### תכנית העבודה המוצעת ולוח הזמנים ### תיאור כללי של הפרויקט | ### 10% |

להלן פירוט פנימי למשקולות האיכות: (ראה הרחבה בפרק 2):

פרק הדרישות הפונקציונליות: (סה"כ – 40% משקל  בציון האיכות)

איכות המענה לדרישות המפורטות בסעיף 2.5

| קריטריון | פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- | --- |
| איכות המענה לדרישות | מסלקת התחייבויות ותהליכי תיאום אדמיניסטרטיביים | 14 |
|  | יכולת זימון תורים | 12 |
|  | יכולות רוחב | 3 |
|  | יכולת החצנת מידע למטופל | 5 |
|  | יכולת בקרת תורים וביקורים | 6 |
| סה"כ |  | 40 |

- הפרמטרים להגדרת האיכות עבור כל דרישה

| פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- |
| הבנת התהליכים, הבנת היקף הפתרון, מתן פיתרון לתהליך הנדרש | 25% |
| איכות הפתרון, תיאור מענה מפורט, חלוקה לרכיבים יעילה, התייחסות לנקודות המורכבות | 25% |
| הגדרת פתרונות המאפשרים לספק תוצרים בלוח זמנים סביר | 20% |
| פתרונות יצירתיים המסייעים להגברת האיכות | 15% |
| הגדרת פתרונות המאפשרים קלות בתחזוקה | 15% |
| ### סה"כ | 100% |

פרק הדרישות הלא פונקציונליות: (סה"כ 30% משקל בציון האיכות)

| קריטריון | פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- | --- |
| ארכיטקטורה | איכות תוכנית הארכיטקטורה האפליקטיבית שהוגשה | 10 |
|  | ישימות ויעילות הארכיטקטורה הטכנית שהוגשה | 7 |
| ביצועי התשתית | זמינות, שרידות, עומסים | 7 |
| אבטחת המידע | הממשקים, מאגרי מידע זמניים וכל הפיתוחים הנוספים יהיו על גבי תשתית מאובטחת אשר תעמוד בתנאי אבטחת המידע לשמירת פרטיות וסודיות רפואית | 6 |
| סה"כ |  | 30 |

פרק המימוש (איכות הספק והצוות): (סה"כ 20% משקל בציון האיכות)

| פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- |
| ניסיון המציע בפרויקטי אינטגרציה גדולים ומורכבים (מעל 5 מלש"ח, ומעל 4 שותפים): לכל פרוייקט הערכת רלבנטיות בין 0 ל 2 נקודות, ובמצטבר עד 8 נקודות. ימנו רק פרוייקטים שיסופקו להם אנשי קשר עם פרטי התקשרות. הערכת הרלבנטיות תתבצע לפי הקף הפרוייקט ומורכבותו. | 8 |
| היכרות עם מערכת הבריאות: לכל פרויקט שביצע הספק עבור מערכת הבריאות או בשיתוף איתה הערכת רלוונטיות בין 0 ל1 נקודות, ובמצטבר עד 4 נקודות. ימנו רק פרוייקטים שיסופקו להם אנשי קשר עם פרטי התקשרות. הערכת הרלבנטיות תתבצע לפי הקף הפרוייקט ורמת ההיכרות עם מערכת הבריאות. | 4 |
| מנהל הפרוייקט | 3 |
| צוות הפרויקט, בדגש על הובלה ויכולות טכנולוגיות | 3 |
| הדרכה, הטמעה וליווי | 2 |
| סה"כ | 20 |

פרק מימוש הפרויקט עצמו: (סה"כ 10% משקל בציון האיכות)

| פרמטר | משקל באחוזים |
| --- | --- |
| תכנית עבודה ולוח זמנים – איכות תוכנית העבודה, רמת היסודיות וההבנה במענה הספק | 6 |
| תוכנית העבודה – התייחסות לסיכונים, מיטיגציה של סיכונים, אופן ההתמודדות עם הסיכונים, יסודיות החשיבה על הפחתת הסיכון והפחתת התוצאות השליליות שלו | 4 |
| סה"כ | 10 |

היחס לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של איכות ההצעות הינו :

איכות פתרון הB2B–  30%, איכות מימוש –  70%

שלב ד' - בדיקת עלות/תועלת

בשלב זה תתבצע בדיקה משוקללת של עלות ההצעה מול התועלת (האיכות) לכל אחד מהרכיבים בהצעה. 
יחס עלות תועלת לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו :

עלות –  30%, תועלת (איכות) –  70%

מרכיבי ציון המחיר יחושבו לפתרון בהתאם למכפילים המפורטים בפרק 5, וסיכום הציון יחושב בהתאם לאופן הבא:

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי (100).

ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה:

(הצעה זוכה לחלק להצעה נוכחית) * 100.

תיחור דינאמי

- במסגרת מכרז זה, המזמין מודיע שלא יבוצע תיחור דינאמי מקוון בין המציעים.

- עם זאת, המזמין יהיה רשאי, לקיים משא ומתן עם שני הספקים שהגיעו למקומות הראשונים לאחר שקלול רכיב האיכות ורכיב העלות. המשא ומתן יכלול תהליך של BEST & FINAL , המשרד לא מתחייב לבצע תהליך זה כחלק מתהליך הבחירה.

- בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שייקבע על ידי המזמין, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית. לא הגיש המציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

- המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם ספק שנותר כספק יחיד במכרז, בין אם לא הוגשו מלכתחילה הצעות אחרות, ובין אם משום שיתר ההצעות שהוגשו למכרז נפסלו.

אומדן עלויות

במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן. לחילופין ובאופן מצטבר שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

מחירים (M)

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2- כללי הצמדה.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב התשתית שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד או שבוצעה קבלת המערכת בדרך אחרת כמפורט בסעיף 4.9.4

ביצוע תשלום יעשה עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, וכן על פי אבני הדרך המוגדרות בפרק 4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר חשבונית לתשלום עבור פיתוח עתידי בהזמנת המשרד ללא העברת קוד המקור כאמור במסמך זה.

במידה שהמשרד יבקש לבצע שינויים ותוספות, יגיש הזוכה הצעת מחיר לשינוי. ההצעה תכלול פירוט השינויים והשיפורים, כולל הערכת שעות לפי מקצוע.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M).

רשת המשרד והמערכות המותקנות בה הן בעלות רגישות גבוהה הן מהבחינה התפעולית הן מבחינת המידע האגור בהן, ועל כן קיום האמור בתת-פרק זה הוא תנאי מחייב לביצוע העבודה; אי לכך יש לשמור על רמת אבטחת מידע גבוהה בעבודה עם חומרי העבודה, המסמכים, השרטוטים, חומרי הגלם, דוחות הביניים, הסיכומים, התכתובת הפנימית וכו'

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות  ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת. מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות. בגדר מידע סודי לא ייחשב גם מידע שהיה מצוי בחזקתו קודם לגילוי  ללא  חובת סודיות; מידע שנמסר ע"י המזמין לצד ג' ללא חובת סודיות. יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות עדכן את הספק שהוא רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

המציע ימציא למזמין, לפי בקשתו, פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של  הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.

- התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

המציע יתחייב לעמוד בדרישות ובנוהלי אבטחת המידע שיקבע המזמין

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'4.

- לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט ו/או מי מטעמו.

סמכות השיפוט (M)

מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים.

- יעדים (I)

  - כללי – הבהקים

משרד הבריאות מעוניין להקים פרויקט אינטגרציה אדמיניסטרטיבית של כלל הנתונים הנדרשים עבור שיפור התקשורת בין המטופל לארגוני הבריאות.

האזרח בעומדו לפני טיפול רפואי נתקל בחסמים בירוקרטיים ואדמיניסטרטיביים רבים, בינהם בעייתיות בזימון התור, וכן בהעברת ההתחייבות – טופס 17.

מטרת הפרויקט הוא לסייע למטופל בנקודות התקשורת האדמיניסטרטיביות עם מערכת הבריאות, ולהפוך את התקשורת לדיגיטלית היכן שניתן.

לשם כך נדרש להקים מסלקה מרכזית של נתונים אדמיניסטרטיביים, לבצע אינטגרציה עם כלל ארגוני הבריאות למערכות אדמיניסטרציה (תיאום והעברת התחיבויות – טופס 17), זימון תורים, ניהול יומנים, קטלוג השירותים ומערכות נוספות אל מול ההמסלקה המרכזית, ואינטגרציה מול המערכות הרלוונטיות אצל הגורמים המממנים.

לקוחות התשתית

הלקוח

אגף המחשוב של משרד הבריאות, שירכז את הפרויקט וינהל את התשתית ברמה התפעולית

כלל ארגוני הבריאות.

המשתמשים

ציבור המטופלים

בעלי תפקידים בארגוני הבריאות

אדמיניסטרטורים בארגוני הבריאות

אדמיניסטרטור במשרד הבריאות

יעדים ומטרות (G)

פרויקט אינטגרציה אדמיניסטרטיבית הכרחי בעידן הדיגיטלי, הוא יסייע למטופל רבות:

- סיוע למטופל בכל ההליכים האדמיניסטרטיביים שסביב הטיפול הרפואי

- הפחתת הבירוקרטיה

- גורם מאפשר לשירותים דיגיטליים רבים וחשובים

יעדים נוספים:

- מימוש פתרון מתקדם טכנולוגית, שימושי, פשוט ויעיל, העונה על הצרכים כפי שהוגדרו על ידי הועדה המקצועית תוך שימוש מירבי במשאבים הקיימים על מנת לחסוך בעלויות.

- יש להמנע עד כמה שניתן מדרישות לשינויים במערכות הקיימות בארגונים המשתתפים.

- הפתרון המוצע צריך לאפשר התרחבות והתאמות בהתאם לצרכים שיעלו בעתיד.

בעיות.

המטופל כיום נדרש בשלבים טכניים ובירוקרטיים רבים על מנת לקבל טיפול רפואי:

- מציאת מקום טיפול מתאים וזימון תור, המטופל לעיתים לא מודע למקום הקרוב או לאפשרות זימון התור והטיפול מתעכב ללא צורך

- בדיקת התחייבויות נדרשות, בקשת ההתחייבות, קבלת ההתחייבות מהגוף המבטח ובלדרות שלה, התהליך הינו בירוקרטי ומורכב, מה שגורם לעיתים למטופל לפנות לרפואה הפרטית ללא צורך אמיתי.

הקשר ארגוני / עסקי

    - השלכות או"ש  (G)

במסגרת מכרז זה, נדרשת התממשקות, הדרכה והטמעה בכל אחד מארגוני הבריאות המשתתפים על סוגיהם השונים, ולכן יתרון יינתן להצעות שהטמעתם פשוטה.

    - תלות במערכות אחרות

על הפתרון לאפשר קישוריות מלאה למערכות הליבה המצויות בכל אחד מהגופים נותני השירות, הגורמים המבטחים ובמשרד הבריאות.

במידה ומוצע פתרון B2B שאיננו טיבקו, על הפתרון להתממשק לטיבקו המשמש כESB במשרד הבריאות

תכנית עבודה שנתית

מכרז זה מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף המחשוב במשרד הבריאות ובכפוף לאישור תקציבי לשנות התקציב הבאות שיאפשר את היקף הפריסה הרצוי.

ישימות ועלות /תועלת

    - סיכונים - ישימות הפרויקט

בכוונת המשרד לבחור ספקים בעלי ידע וניסיון מוכחים בתחומים הנדרשים, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

אופק הזמן

- תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט  ותחזוקה למשך 7 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 4 תקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

- יישום - מהות הפתרון (S)

  - מאפיינים כללים (I)

כללי

תכלית מכרז זה הינה פרויקט אינטגרציה אדמיניסטרטיבית בין ספקי השירות, הגופים המבטחים ומשרד הבריאות לתשתית מרכזית המאפשרת פעילויות שונות בתחומי התחייבויות וזימון תורים לאומי.

הפרויקט ייתן מענה לשני תהליכים משמעותיים, איתם מתמודד כל מטופל במערכת הבריאות הישראלית: טופס 17 וזימון תורים לשירותים רפואיים.

לשם כך, הפרויקט יכלול תשתית מרכזית של פעילויות לניהול, בחינה והעברת הודעות ביחס להתחייבויות, וכן ניהול מרכזי של הודעות, בקשות, וזמנים פנויים אפשריים כדי לאפשר זימון תורים דיגיטלי ארגוני ומרכזי. במסגרת הקמת הפרויקט נדרשת אינטגרציה רחבה עם ספקי שירות בריאות מול כלל המערכות הרלוונטיות (אדמיניסטרציה, זימון וניהול תורים, קטלוג השירותים ועוד), ובנוסף אינטגרציה עם הגופים המממנים מול המערכות השונות.

מימוש התשתית והתהליכים הנדרשים יבוצע בשלבים:

שלב ראשון:

העברת התחייבויות – טופס 17:

  - העברת התחייבויות לאחר קבלת השירות

  - ניהול התחשבנות בין נותני השירות לגורמים המממנים

  - העברת התחייבויות מראש עבור טיפול בבריאות הנפש – סוג ייחודי של התחייבות המכונה 'מנוי' הניתן להעברה מראש

זימון תורים, בשלב ראשון רק לסוגי תורים אשר הזימון שלהם פחות מורכב

  - רכיב זימון תור הניתן להטמעה באתר קיים ומקושר למערכת זימון התורים בארגונים המשתתפים

שלב שני:

העברת התחייבויות – טופס 17:

  - יכולות לניהול מרכזי של התחייבויות ומאפיינים שלהן

  - אפשרויות תיאום אדמיניסטרטיבי לפני הגעה לקבלת טיפול (בדיקת קיום והתאמת ההתחיבות)

  - ממשק למטופל – אינדיקציה על קיום התחייבות או העדרה

זימון תורים,

  - הוספת יכולת זימון גם לתורים משולבים

  - יכולת מרכזית של זימון תורים לאומי לשירותים ספציפיים שיבחרו כגון רפואה מרחוק

  - יכולת התחשבות בחוקים ואילוצים בזמן זימון התור

שלב שלישי:

העברת התחייבויות – טופס 17:

  - יכולות למיפוי וניהול הקשר בין קטלוג השירותים לשירותים הניתנים בפועל, כולל האפשרות לפיצול שירות אחד לכמה פעולות או התחייבויות, אפשרות לקשרים שונים בין נותני שירות שונים, וקשרים לוגיים מורכבים בין התחיבויות

  - ממשק  לבדיקת התחייבויות נדרשות עבור שירות רפואי

זימון תורים,

  - הוספת יכולת זימון גם לתורים עם תנאים מקדימים ולתורים שיש ביניהם קשרים לוגיים מורכבים

במשרד הבריאות משתמשים בטיבקו כמוצר לניהול ממשקים פנימיים וחיצוניים, והמשרד מעדיף פרויקט המממש אינטגרציה על גבי טיבקו. עם זאת, ניתן להגיש הצעה המבוססת על מוצר או על פתרון B2B שונה, המספק לדעת המציע יכולות טובות יותר, המוצר המוצע נדרש בכל מקרה להתממשק לטיבקו כרכיב ESB.

תפיסת השימוש בתשתית הנדרשת

ציבור המטופלים יוכל לזמן תור בקלות ובנוחות בארגון נותן השירות בצורה דיגיטלית באמצעות רכיב ייעודי או באמצעות יכולות זימון תור דיגיטליות מרכזיות., ארגוני הבריאות יוכלו להסתנכרן בנתונים האדמיניסטרטיביים ללא צורך בבלדרות של המטופל. מידע על התחיבות נדרשת, קיומה והתאמתה יהיה נגיש הן למטופל והן לארגוני הבריאות מראש באופן שיאפשר התארגנות נכונה, חסכון בזמן ובכסף למערכת הבריאות, ומתן שירות מיטבי.

מילון מונחים טכניים

| # | מונח | הסבר |
| --- | --- | --- |
|  | ESB | Enterprise Service Bus – מוצר תוכנה המהווה את הציר המרכזי לאינטגרציה בין רכיבי תוכנה בתוך הארגון |
|  | B2B | Business-to-Business – מוצר תוכנה המהווה את הציר המרכזי לאינטגרציה בין הארגון לשותפים חיצוניים |

תיחום חיצוני (I)

משתמשים

ציבור המטופלים

בעלי תפקידים בארגוני הבריאות

אדמיניסטרטורים בארגוני הבריאות

אדמיניסטרטור במשרד הבריאות

מערכות משיקות (M)

מטרת המכרז הוא פרויקט אינטגרציה עם מערכות שונות אצל ספקי השירות, הגופים המבטחים ומשרד הבריאות.

      - התשתית תחבר בין כלל המשתתפים למסלקה מרכזית, וכן לניהול מרכזי של יומנים או סלוטים.

      - התשתית נדרשת להתממשק עם מספר מערכות אצל ספקי שירות בריאות, המערכות שונות בין נותני השירות השונים: זימון תורים, ניהול יומנים, קטלוג שירותים, מערכות ATD, ERP ועוד

      - התשתית נדרשת להתממשק עם מערכות שונות אצל הגורם המבטח, בשלב הראשון ידדרשו ממשקים למערכות האדמיניסטרטיביות, בשלב הבא ייתכנו ממשקים נוספים

      - התשתית נדרשת להתממשק מול מערכות שונות במשרד הבריאות, כמו EDM, מערכות בקרה, BI, מערכות ריכוזיות ועוד

      - בשלב יישום הפתרון יידרשו ממשקים נוספים

דרישות מהפתרון (S)

כללי (I)

    - פרק משנה זה מפרט את הדרישות העסקיות, הפונקציונאליות והלא-פונקציונאליות.

    - מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בסעיפים 2.99 ו-3.99 יכולות נוספות שיש באפשרותו להציע או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה ושלדעתו יכולים לסייע למשרד בדרישות המכרז או בדרישות עתידיות.

    - על המציע למלא את הדרישות בפרק משנה זה ולהציגן בטבלאות לפי הדוגמאות להלן.

    - בפרק הדרישות הפונקציונליות (2.5), עבור כל יכולת על המציע למלא את ההיקף המשוער:קטן, בינוני וגדול

- בטור האחרון יש לפרט מענה מתוכנן עבור היכולת, יש לחלק את המענה המתוכנן לרכיבים, עבור כל רכיב יש לציין בסוגריים את אופן המימוש כמפורט בסעיף הבא

    - אופן המימוש של כל רכיב ביכולות הנדרשות או של כל שורה בפונקציונליות הבסיסית לאינטגרציה יסומן בצורה הבאה:

- P - קיים במוצר/י הבסיס, באם מוצע יותר ממוצר אחד, יש לציין באיזה מהמוצרים.

- A – קיים ובשימוש בפתרון, באמצעות פיתוח למוצר הבסיס. סימון כזה יאפשר עד 85% מהמשקל המקסימלי עבור הסעיף.

- V – קיים ביכולות B2B רוחביות במשרד הבריאות. (המפורטות בנספח ז')

- C - אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות (ללא פיתוח).

- D - אפשרי באמצעות פיתוח ייעודי במוצר הבסיס או מחוץ למוצר. סימון כזה יאפשר עד 50% מהמשקל המקסימלי עבור הסעיף.

- T – תמיכה באמצעות מוצר משלים.

- N – לא נתמך.

- בטור ההסבר לאופן המימוש יש להכניס הבהרות להסברים לנושא. אם קיימת הרחבה ארוכה לנושא יש לצרף אותה כנספח.

    - בכל מקרה המשרד מבקש לקבל את כל היכולות והפונקצינליות המסומנת כמנדטורית בטבלה מטה, ועל הספק יהיה להשלים פונקציונליות חסרה בפיתוח כחלק בלתי נפרד ממחיר הפרויקט. המשרד יתן עדיפות לפונקציונליות קיימת ללא פיתוח במוצר או מחוץ למוצר, פונקציונליות הקיימת באמצעות פיתוח תקבל עד 30% מהניקוד המקסימלי.

דרישות מפתרון הB2B (S)

דרישות פונקציונליות

| # | דרישה | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | יכולות הגדרת ממשקים | יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של ממשק |  |  |
|  |  | שמירה על מספר גירסאות פועלות בו זמנית |  |  |
|  |  | אפשרויות חיפוש מתקדמות של ממשק (ע"פ תיאור, תגים, תא' יצירה, סטאטוס (פעיל\לא פעיל), תא' שימוש אחרון, תדירות שימוש |  |  |
|  |  | ניהול מאפיינים של הממשק (סטאטוס, כיוון בין השותפים וכו') |  |  |
|  |  | הגדרת סוג הממשק (העברת קובץ\ Request – והגדרת פרוטוקול התקשורת בו יתנהל הממשק, Online\Batch) |  |  |
|  |  | תמיכה במתן Ack בערוצים השונים |  |  |
|  |  | אפשרות להריץ ממשק בקונטקסט של משתמש אפליקטיבי IMPERSONATION |  |  |
| 2 | תמיכה עבור ממשק יוצא | תמיכה בנסיונות שליחה חוזרים |  |  |
|  |  | תמיכה בהגדרת מס' הנסיונות החוזרים |  |  |
|  |  | בדיקות מול סכמה מוגדרת מראש |  |  |
|  |  | בדיקות מול WSDL (קובץ או כתובת) |  |  |
|  |  | התראות בכישלון שליחה |  |  |
| 3 | ניהול השותפים העסקיים | ניהול נקודת קצה - יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה. ניהול מאפיינים של נקודות הקצה |  |  |
|  |  | הגדרת פרוטקול/י תקשורת מול כל שותף |  |  |
|  |  | הגדרת אנשי קשר ופרטיי התקשרות, יכולת שיוך אנשי קשר רלוונטיים לממשק |  |  |
|  |  | יכולת הגדרת שותפים בצורה היררכית, יכולת הגדרת מאפיינים לשותפים ברמות שונות בהיררכיה. |  |  |
|  |  | יכולות סרטיפיקציה מול השותפים, יכולת הגדרת סרטיפיקט אחד או יותר לשותף, יכולת שיוך הסרטיפיקט לרמות שונות בהיררכיה |  |  |
|  |  | יכולת סנכרון רשימת השותפים עם מאגרים קיימים כמו EDM |  |  |
| 4 | ניהול משתמשים והרשאות | יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של משתמש |  |  |
|  |  | ניהול הרשאות פר משתמש |  |  |
|  |  | ניהול תפקידים (Roles) למשתמשים, ובתוך כך: - שיוך תפקידים למשתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד משתמש. - ניהול הרשאות המשתמש לכל ישות במערכת (ולכל טופס) - ניהול הרשאות המשתמש פר ממשק |  |  |
|  |  | ניהול קבוצות משתמשים, ובתוך כך: - שיוך משתמשים לקבוצות משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר קבוצת משתמשים. - שיוך תפקידים לקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות CRUD פר תפקיד וקבוצת משתמשים. - ניהול הרשאות הקבוצה לכל ישות במערכת (ולכל טופס) - ניהול הרשאות הקבוצה פר ממשק |  |  |
|  |  | אפשרות חיבור לActive Directory. חיבור לכלי IDM אחרים |  |  |
| 5 | מיפוי והמרות | יכולת להמרת פרוטקול המסר |  |  |
|  |  | יכולת להמרת הסרטיפיקציה של המסר |  |  |
|  |  | יכולת להמרת מבנה המסר, חלוקת המסר, שינוי סדר השדות וכו' |  |  |
|  |  | יכולת להשלמת נתונים מטבלאות חיצוניות |  |  |
|  |  | המרת ערכים ע"פ טבלאות המרה |  |  |
|  |  | המרה בין פורמטים Any To Any |  |  |
|  |  | כלים גרפיים להגדרת המיפויים |  |  |
|  |  | שימוש חוזר במיפויים שהוגדרו |  |  |
|  |  | המרות שקשורות למגזר הבריאות, פרט |  |  |
|  |  | אנונימיזציה של שדות מזהים יש לפרט את המנגנון, כגון: ("השחרה"/ מיסוך/ ערבול של שדות מזהים בתוך המידע) |  |  |
|  |  | אפשרות להתקין את מנגנון האנונימיזציה אצל שותפים (המנגנון הינו מודול עצמאי) לצורך אנונימיזציה של המידע אותו הם מעבירים למשרד |  |  |
|  |  | הרחבה והפעלה של קוד חיצוני – מהן יכולות ההרחבה של חוקי המיפוי הקיימים (שפות פיתוח, הפעלת שירותים חיצוניים, התממשקות למערכות חיצוניות לרבות כלי טרמינולוגיה רפואית) |  |  |
|  |  | המרות אחרות, יש לפרט |  |  |
| 6 | ניהול SAL | הגדרת SLA עבור סוגים שונים של תקשורת, עבור שותפים שונים ולפי פרמטרים נוספים |  |  |
|  |  | התראות לפני חריגה ועל חריגה. התראות באמצעות דוא"ל ובאמצעים נוספים |  |  |
|  |  | יכולות מעקב עמידה/אי עמידה |  |  |
|  |  | יכולת הגדרה של חוקי SLA לפי אחוזי רשומות לא תקינות או מספר רשומות כאלו |  |  |
|  |  | יכולת בדיקת המסר לצורך עמידה בSLA (למשל בדיקת קיום קובץ מצורף כתנאי לעמידה בSLA) וכן יכולת ליצור חוקי SLA נוספים |  |  |
| 7 | ולידציות | הגדרת סכמות מובנית במוצר: יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של סכמה עם שדות וחוקיות על השדות (סוג שדה, אורך, טווח ערכים) |  |  |
|  |  | יצירה, צפייה, עדכון ומחיקה של פונקציונאליות עם פרמטרים וחוקיות על הפרמטרים (סוג שדה, אורך, טווח ערכים) |  |  |
|  |  | יכולת יצוא WSDL לממשק שהמבנה והפרמטרים שלו הוגדרו במשק המשתמש |  |  |
|  |  | ייבוא XSD |  |  |
|  |  | ייבוא DTD |  |  |
|  |  | ייבוא WSDL |  |  |
|  |  | יכולת בניית סכמה וולידציה לפורמטים שאינם XML |  |  |
|  |  | תמיכה בולידציות מקובלות, כמו ולידציית תאריכים. כגון: תאריך אחרון > תאריך ראשון |  |  |
|  |  | אחר |  |  |
| 8 | תמיכה בפרוטוקולים וטכנולוגיות קישור | SOAP |  |  |
|  |  | REST |  |  |
|  |  | Cyber Arc Vault |  |  |
|  |  | File System |  |  |
|  |  | SFTP |  |  |
|  |  | MQ |  |  |
|  |  | FTP/S |  |  |
|  |  | HTTP/S |  |  |
|  |  | WCF |  |  |
|  |  | DB |  |  |
|  |  | Web Services |  |  |
|  |  | EXE Execution |  |  |
|  |  | Microsoft dynamics CRM |  |  |
|  |  | SAP |  |  |
|  |  | COM/CCOM+ |  |  |
|  |  | מתאמים (Adapters) למערכות עסקיות וטכנולוגיות אחרות, תשתית להרחבת הקישוריות הקיימת |  |  |
|  |  | אחר |  |  |
| 9 | פורמטים נתמכים | XML |  |  |
|  |  | fixed length |  |  |
|  |  | Delimited |  |  |
|  |  | JSON |  |  |
|  |  | Excel |  |  |
|  |  | קבצים בינאריים |  |  |
|  |  | אחר |  |  |
| 10 | תמיכה מובנית בתקנים ומודלי נתונים רפואיים | DICOM |  |  |
|  |  | ASTM (Patient Operations) |  |  |
|  |  | ICD9/ICD10 |  |  |
|  |  | Snomed |  |  |
|  |  | HL7 |  |  |
|  |  | HIPPA |  |  |
|  |  | IHE |  |  |
|  |  | אחר |  |  |
| 11 | תמיכה בהעברת קבצים מצורפים | יכולת לבדוק תיק של קבצים שמגיע במסר אחד |  |  |
|  |  | יכולת לבדוק אם כל הקבצים הגיעו |  |  |
|  |  | יכולת להפריד בין הקבצים השגויים לתקינים. לבצע פעולה עם הקבצים התקינים ולהחזיר Ack לטיפול את הקבצים השגויים |  |  |
|  |  | מעקב אחר תיקון מחדש |  |  |
|  |  | שמירה וחיווי של סטטוס התהליך לאורך כל מחזור החיים שלו (נכשל, עבר חלקית – ממתין להשלמה, הסתיים בהצלחה וכו') |  |  |
|  |  | יכולת תמיכה בקבצים דחוסים |  |  |
| 12 | ניהול טבלאות המרה | בנית טבלאות תרגום פנימיות |  |  |
|  |  | חיבור לטבלאות תרגום ב MSSQL\ORACLE |  |  |
|  |  | יבוא מטבלאות תרגום ב MSSQL\ORACLE |  |  |
|  |  | ייבוא מ XML ופורמטים אחרים. |  |  |
|  |  | תמיכה גם בהשלמה או טרנספורמציה של מידע ע"פ טבלאות תרגום, גם לריבוי שורות בקבצים מועברים . למשל קובץ אקסל מרוכז שבכל שורה בו יש הפנייה למספר קבצים מפורטים |  |  |
| 13 | טיפול בשגיאות | החזרת Ack כאשר המסר שגוי |  |  |
|  |  | אפשרות הגדרת מסר ה Ack עם פרמטרים |  |  |
|  |  | יכולת בדיקת רשומה בודדת בקובץ המכיל רשומות מרובות |  |  |
|  |  | פיצול שגויים/תקינים: האם יש תמיכה לטיפול בקובץ המכיל רשומות תקינות ורשומות שגויות |  |  |
|  |  | יכולות התראה במקרה של שגיאות |  |  |
|  |  | העברת מסר על שגיאה לגורם / מערכת שונה מהגורם השולח |  |  |
| 14 | רישום תיעוד ניטור ובקרה | שמירה ותיעוד של כל פעולה או אירוע במערכת |  |  |
|  |  | צפיה בתיעוד בכלים גראפיים |  |  |
|  |  | חיפוש בתיעוד |  |  |
|  |  | אפשרויות קיבוץ ומיון |  |  |
|  |  | רמת הגמישות במנגנוני התיעוד (יש לפרט) ואפשרות הרחבה של התיעוד |  |  |
|  |  | אפשרויות ניטור ברמת שותפים, ממשקים, עמידה בSLA וכו' |  |  |
|  |  | מנגנון מניעת הכחשה Non Repudiation יש לפרט את המנגנון |  |  |
| 15 | תזכורות והתראות | מנגנון להגדרת התראות תלויות אירועים |  |  |
|  |  | יכולת שליחת התראות על אירועים חריגים למערכות שו"ב מרכזיות ויעדים אחרים |  |  |
|  |  | תמיכה ב SMS |  |  |
|  |  | תמיכה ב Email, אפשרות להגדרת פורמטים הנשלח |  |  |
|  |  | הגדרות קבוצות יעד להתראות (מחלקה, גורמים בארגון וכו'), כולל מספר יעדים לאותה התראה, אפשרות להתראות פרק מאפיינים נוספים (ממשק, שותף, כיוון, פורמט וכו') |  |  |
|  |  | אפשרות של שליחת התראות ותזכורות לשותפים |  |  |
| 16 | מסכי ניהול | אפשרות לממשקי משתמש מותאמים לגורמים השונים – תפעול תשתיתי, תפעול עסקי, שותפים |  |  |
|  |  | Dashboards להצגת התראות ו SLA |  |  |
|  |  | ממשקים גראפיים להגדרת כל הישויות והרכיבים |  |  |
|  |  | ממשקים גראפיים לתפעול (לעצור, לבטל, להמשיך, להריץ מחדש)תהליכים מתוך ממשק הניהול |  |  |
|  |  | Partner provisioning מאפשר לשותפים לקבל חיווי באמצעות ממשק web על התהליכים שקשורים בהם (כפוף כמובן למנגנון הרשאות והזדהות) |  |  |
| 17 | דוחות | הפקת דוחות מובנים, כגון אך לא רק: כמות תהליכים בטווח תאריכים נתון, קיבוצים וחיתוכים לפי ממשק (סטאטוס -הצלחה\כישלון, מס' הצלחות\כישלונות לממשק, אחוז הנכשלים פר שותף או מערכת), קיבוצים וחיתוכים לפי שותף, דוחות עמידה ב SLA חיתוך לפי: שותף, ממשק, לקראת חריגה |  |  |
|  |  | הפקת דוחות של קבצי לוגים |  |  |
|  |  | בניה והפקה של דוחות ייעודיים |  |  |
|  |  | מחולל דוחות להפקת דוחות אד-הוק |  |  |
|  |  | ניהול היפר קישור בדוח אשר מפנה לרשומה רלוונטית במערכת |  |  |
|  |  | ביצועים מהירים בעת הפקת דוח ממוצע, פירוט של זמני הביצוע |  |  |
|  |  | יכולת הצגת תרשימים במסגרת הדוח |  |  |
|  |  | יכולת הצגת לוחות מחוונים ניהוליים ו- Analytics |  |  |
|  |  | יכולת סינון, מיון, שליחה של דוח המופק במערכת כגון סינון לפי יחידות עסקיות |  |  |
|  |  | אפשרות חיבור הפתרון לReporting Services ומחוללי דוחות נוספים |  |  |
|  |  | אפשרות חיבור לכלי BI (יש לפרט) |  |  |
|  |  | ייצוא ל Excel |  |  |
|  |  | הפקה והפצה אוטומטית של דוחות |  |  |
| 18 | החצנת API | API לקבלת ועדכון רשימות השותפים, החצנת כלל האפשרויות הקיימות בניהול השותפים |  |  |
|  |  | API עבור יכולות הגדרת ובדיקת הSLA, יכולות הניטור והבקרה. |  |  |
|  |  | API נגיש ומתועד לכלל הפעולות האחרות הניתנות לביצוע בממשק המשתמש |  |  |
| 19 | אחר | מענה יעיל ואפקטיבי לחיפוש עצמאי של המטה דטה של הממשקים , חיפוש פשוט, חיפוש מתקדם (ו/או, אופרטורים), התיחסות להרשאות |  |  |
|  |  | אפשרות הוספה של מאפיינים מותאמים אישית |  |  |
|  |  | התאמה אישית של התצוגה (מיקום שדות, שדות להצגה ברשימה, מיון) |  |  |
|  |  | תמיכה בסקריפטים, יש לפרט אילו נתמכים ובאיזה אופן |  |  |
|  |  | אפשרויות הרחבת פיתוח – יש לפרט באיזה אופן ניתן להרחיב ע"י פיתוח |  |  |
|  |  | תמיכה בייצור Stub לצרכי טסטים |  |  |
|  |  | חיבור עם מערכות חיצוניות, יש לפרט |  |  |
|  |  | תמיכה בסרטיפיקציות ייעודיות למגזר הבריאות |  |  |

דרישות לא פונקציונליות

| # | דרישה | פירוט | רמת המענה הקיים במוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עומסים מירביים | נפח מקסימלי לגודל מסר אונלייני |  |
|  |  | גודל קובץ מקסימלי להעברה בין נקודות הקצה |  |
|  |  | מספר הפניות המירבי למערכת בו זמנית בכלל הממשקים |  |
|  |  | מספר הפניות לממשק (מול שותף בודד שמקבל את המסר) בו זמנית |  |
|  |  | פרט את זמני התקורה המקסימליים בזמן עומס מירבי |  |
| 2 | אבטחת המידע | הזדהות לפי שם משתמש וסיסמא |  |
|  |  | יכולת SSO מול Active Directory |  |
|  |  | תמיכה בקישור מול מערכות IDM (ניהול זהויות) |  |
|  |  | תמיכה בהזדהות חזקה באמצעות כרטיס חכם / טוקן – כולל אפשרות לחתימה / אישור בתוך תהליך עבודה במערכת |  |
|  |  | תמיכה בעבודה בחיבור מאובטח מרחוק על בסיס SSL VPN |  |
|  |  | הצפנת המסרים העוברים במערכת ויכולת עבודה עם מסרים מוצפנים, יש לפרט סוגי הצפנה נתמכים. |  |
|  |  | הצפנת שדות במסר בזמן ההעברתם |  |
|  |  | תמיכה בהצפנה סימטרית וא-סימטרית |  |
|  |  | אנומיניזציה של שדות (יש לפרט את המנגנון) |  |
|  |  | הגדרת הצפנה פר ממשק |  |
|  |  | מניעת התכחשות |  |
|  |  | אחר |  |

דרישות אופציונליות

| # | דרישה | פירוט | רמת המענה הקיים במוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API management | במסגרת שיפור הטיפול במטופל קיימת הסכמה גורפת כי תזונה בריאה הינה מרכיב חיוני באורח חיים בריא וטיפול רפואי אפקטיבי. משרד הבריאות מעוניין להקים תשתית לאומית למידע תזונתי שתאפשר סנכרון של כלל הגורמים בתעשיית המזון סביב נתונים מובנים לתזונה. המשרד מבקש להקים מאגר מידע שאליו יוכלו להתחבר בממשקים, או במסכים להזנה, כלל השותפים במערך התזונה בישראל. על מאגר התזונה הלאומי לכלול נתוני מזון כגון, חומרי גלם, מוצרי בסיס, מוצרים מעובדים, מתכונים, תפריטים, מסעדות ועוד. למאגר נדרשים ממשקים וכלים לעדכון מידע ע"י יצרני מזון, יבואני מזון, ציבור רחב, מסעדות, נאמני מזון, מעבדות, מאגרים בינלאומיים, נתוני משרד הבריאות ועוד. לצורך מימוש הפרויקט נדרש יישום פתרונות אינטגרציה. המשרד מעוניין לשלב, באופן עתידי, מוצר מדף לניהול API. הספקים מתבקשים להוסיף באופן אופציונלי להצעתם במכרז עלות למוצר שיוכל להוות פתרון ראוי לצורך. הוספת עלות הרכיב במענה הספק תהווה כלי בידי המשרד להחלטה עתידית על הרחבת הפרויקט למימוש מודול זה. מימוש הפתרון הפרויקט נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המשרד. המשרד אינו מחויב לרכוש שירות זה או כל שרות שהוא מטעם הספק הזוכה במכרז. המשרד רשאי לרכוש שירות זה במכרזים אחרים, על פי שיקול דעתו הבלעדי. |  |

דרישות פונקציונליות - פרויקט האינטגרציה (S)

| # | דרישה | פירוט | היקף משוער | אופן הפתרון, חלוקה לרכיבים והסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מסלקת התחייבויות ותהליכי תיאום אדמיניסטרטיביים | יכולות לניהול המסלקה המרכזית, ניהול מרכזי של ההתחייבויות והמאפיינים שלהם. (שלבים א' וב') |  |  |
|  |  | תהליכים להעברת ההתחייבויות לאחר קבלת השירות (שלב א') |  |  |
|  |  | תהליכים לניהול ההתחשבנות בין נותני השירותים לגורמים המממנים (שלב א') |  |  |
|  |  | אפשרויות תיאום אדמיניסטרטיבי לפני הגעה לקבלת טיפול: העברת מידע על קיום על התחייבות, וידוא קיום התחייבויות, סימון ואינדיקציה של סטטוס ההתחייבויות (הופק, זומן תור, מימוש, ביטול ועוד), שינוי או ביטול של התחייבות ועוד (שלב ב') |  |  |
|  |  | יכולות למיפוי וניהול הקשר בין קטלוג השירותים לשירותים הניתנים בפועל, כולל האפשרות לפיצול שירות אחד לכמה פעולות או התחייבויות, אפשרות לקשרים שונים בין נותני שירות שונים, אינדיקציה על התאמה בין קטלוג שירותים להתחייבות מסויימת או לשירות ועוד (שלב ג') |  |  |
| 2 | יכולת זימון תורים | רכיב זימון תור הניתן להטמעה באתר קיים, תוך התממשקות למערכות זימון תורים בארגון בריאות הרלוונטי; וכן הניתן להטמה באתר לאומי תוך התממשקות לניהול המרכזי של התורים. (שלב א') |  |  |
|  |  | שירות מרכזי המחליף מערכת זימון תורים, ניהול יומנים וניהול תורים בארגוני בריאות שלא מעוניינים להתקין מערכת מקומית (שלב ב') |  |  |
|  |  | יכולת התחשבות בחוקיות ואילוצים בזמן זימון התור, האילוצים יכולים להיות מוגדרים מרכזית או אצל נותני השירותים (שלב ב') |  |  |
|  |  | מנגנון התראות ותזכורות רב ערוצי. כגון אך לא רק: דוא"ל, SMS, הודעה קולית, התראה בכניסה לאתר. (שלב ב') |  |  |
|  |  | קישור למערכת ניהול התורים בארגונים המשתתפים להעברת נתונים על התורים המתוכננים, מעקב אחר הגעת לקוחות לתור, עדכונים וביטולים, וכו' (שלב ב') |  |  |
|  |  | יכולת ניהול מרכזי של זימון תורים לאומי, על הפתרון לאפשר יכולת לזימון לאומי בהתחשב בעובדה שכל ארגון מנהל את יומניו באופן נפרד. ההצעה צריכה לכלול הצעה לפתרון לניהול המרכזי (ניהול מרכזי של סלוטים פנויים או כל פתרון אחר) (שלבים ב' וג') |  |  |
| 3 | ניהול קטלוג השירותים | ניהול קטלוג שירותים מרכזי, אינדיקציה על קיום מבוזר של השירותים, הגדרת סוגי שירותים (וידאו, טלפונים, פיזית), הגדרת צורת זימון השירותים (שלבים א' וב' לפי הדרישות בתהליכים המשיקים) |  |  |
| 4 | יכולת החצנת מידע למטופל | ניהול אותנטיקציה מול מערכות ניהול הזדהות וSSO מול הארגון המטפל או הקופות. (שלב ב') |  |  |
|  |  | החצנת מידע על סטטוס ההתחייבויות: האם קיימת התחייבות, האם יש התאמה בין השירות להתחייבות (שלב ב') |  |  |
|  |  | אפשרות לבירור התחייבויות נדרשות לשירות (שלב ג') |  |  |
|  |  | החצנת מידע על תורים שהוזמנו וסטטוס שלהם. (שלב ב') |  |  |
| 5 | יכולת בקרת תורים וביקורים | ממשקים לארגוני הבריאות עבור קבלת מידע על ביקורים ו/או תורים. ממשק למערכות האדמיניסטרטיביות למידע על ביקורים בעבר וממשק נוסף למערכות זימון התורים למידע על תורים עתידיים. (שלב א') |  |  |
|  |  | יכולת ניתח של המידע והחצנתו עבור מטופל ונותן שירותים מסויימים. ניהול אוטנטיקציה מול הארגונים המטפלים, חשיפת API עם המידע לארגונים, ויכולת הצגה של המועדים על גבי מכשירים שונים. (שלב א') |  |  |

- טכנולוגיה ותשתית (S)

  - ארכיטקטורה (S)

    - במסגרת פרק זה, על המציע לתאר את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע לאמץ, כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, והניתנות ליישום  על ידו עבור דרישות המכרז זה.

    - הפתרון המוצע עשוי להיות מותקן בשלב ראשון בחוות שרתים של משרד הבריאות, או כפתרון ענן ציבורי / פרטי. גם אם הפתרון יחל כפתרון המותקן בחוות שרתים של משרד הבריאות, המשרד מתכנן להעביר את התשתית לעבוד בענן (פרטי או ציבורי). ולכן הפתרון המוצע על כל מרכיביו צריך להיות מוכן לריצה גם בענן, כולל עבודה על מערכות וירטואליות, וכן לריצה בחוות השרתים המקומית.

### בנוסף, נדרשת תמיכה בהתקנת הפתרון המוצע אצל נותני השירותים כתת מערכת נפרדת בנוסף להתקנה לאומית מרוכזת

    - בבחינת ארכיטקטורת הפתרון, יועדפו פתרונות סקאלאביליים ככל האפשר, המאפשרים הרחבה הדרגתית, פשוטה ומהירה של השירותים הנתמכים ואשר יכולות ההתמשקות שלה עם המערכות של המשתמשים השונים ומכשירי הקצה תהיה אינטואיטיבית.

    - יש לפרט ארכיטקטורה פיזית של הפתרון, כולל התייחסות לנושאים של High Availability, ו – DR.

    - יש לפרט שיטות נתמכות לניהול עומסים.

    - אם הפתרון כולל יותר ממוצר אחד – הספק יפרט את האינטגרציה בין המוצרים השונים המרכיבים את הפתרון.

    - ארכיטקטורת הפתרון תנוהל תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע, כמפורט ב בנספחים ד' 1 ו- ד' 2.

חומרה, זמינות וגיבויים (S)

במידה ומוצע פתרון שאינו ענני, עשויים להידרש רכיבי חומרה. יש לפרט את רכיבי החומרה הנדרשים ל:

התקנה מרכזית של התשתית במשרד הבריאות לאינטגרציה פנימית וחיצונית, כולל זמינות ושרידות

חיבור לתשתית באתרים של נותני השירות הרפואי (בתי חולים, קופות חולים ומרפאות) והגורמים המממנים.

בנוסף, על המציע לפרט בהצעתו את דרישות התשתית עבור ניהול סביבת פיתוח וסביבת בדיקות, שתהיה מופרדת מסביבת הייצור באופן שיבטיח כי תקלה בסביבה זו לא תפגע בייצור. בתוך כך, יובהר כי על סביבת הבדיקות לשמש גם כסביבת הדרכה במסגרת תהליך ההדרכה וההטמעה.

הבטחת שרידות וביצועים אופטימאליים, עם זמינות של 99%. במסגרת זו, על המציע לפרט אודות:

אופן המימוש להבטחת זמינות גבוהה של התשתית

זמני התאוששות צפויים בכל רכיב (Uptime)

פרק זמן בין נפילה ועליה חזרה

השבתות לצורך שדרוג התשתית

יתירות ((Redundancy של רכיבי הפלטפורמה.

תכנית גיבויים המתייחסת לכל הרכיבים אותם יש לגבות. כמו"כ לפרט את אפשרויות השחזור.

על המציע לפרט אילו רכיבים או שרתים ניתנים להפעלה באופן וירטואלי, ואילו חייבים לפעול על גבי שרתים פיזיים. המשרד מעדיף פתרון שעובד באופן מלא מעל תשתית וירטואלית.

על המציע לספק מידע על התעבורה שניתנת למימוש בתצורה שסופקה על ידו ועל אפשריות ויכולות Scalability.  על המציע לציין את דרישות המינימום של התשתית שאליה יחובר הפתרון כולל דרישות המינימום של מכשירי הקצה.

במסגרת יישום השירות התשתית תהיה זמינה במספר רב של אתרים וממשקים, אי לכך על התשתית לאפשר למספר רב של פניות בו זמנית. על המציע לפרט את כמות הפניות המירבית בה המערכת תתמוך בכל מצב, כמו כן יש לפרט את כמות הפניות בה המערכת תמוך בביצועים המיטיביים.

תשתית סביבתית (S)

שליטה ובקרה (S)

על הפתרון לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים.

בנוסף, על הפתרון לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת,

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול וניטור מקצה לקצה | יכולת צפייה בכלל המשתמשים והפניות בתשתית בזמן אמת, והפקת דוחות תקופתיים |  |  |
| 2 | כלים ויזואליים למעקב | כלים ויזואליים למעקב אחר סטטוס של התהליכים בתשתית |  |  |
| 3 | שילוב עם כלי השו"ב הקיים במשרד | TIVOLY של IBM באמצעות AGENT . |  |  |
| 4 | תמיכה ב-SNMP | שידור מסרים בפרוטוקול SNMP V.3 למערכת השו"ב של המשרד ישודרו מסרים ברמת חומרה, OS , ומסרי SOA אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה |  |  |
| 5 | מסר פתיחה וסגירה | על הפתרון לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה. |  |  |

מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות (S)

על המציע לפרט את סוגי וגרסאות מערכות הפעלה, גרסאות מינימליות ורצויות, הנדרשים לכל רכיב בפתרון המוצע.

המציע יתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

עבור רכיבים בפתרון מבוססי פלטפורמת Web, על המציע לפרט את סוגי וגרסאות הדפדפנים הנתמכים, גרסה מינימלית נתמכת וגרסה רצויה.

תשתיות נדרשות (S)

על המציע לפרט את רשימת התוכנות הנדרשות עבור הפתרון המוצע. על הרשימה לכלול, בין היתר, פרטים כגון: גרסאות, סוג רישוי.

אם במסגרת הפתרון נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, על פי החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלה ישירות ולא דרך המציע. במידה שהרכישה תתבצע באמצעות המציע – על המציע לרשום את רישיון המוצרים על שם המשרד.

בסיס נתונים (S)

על המציע לפרט מהו בסיס הנתונים המתוכנן של הפתרון, ו/או בסיס הנתונים הפנימי של המוצר (אם קיים כזה)

על המציע לפרט בהצעתו על:

- אמצעים תשתיתיים מובנים להתאוששות מתקלות חומרה ותוכנה בבסיס הנתונים.

- Best Practice וכלים שמספקת התשתית המוצעת, לצורך שכפול בסיס נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

על המציע להתחייב שכל רכיבי הפתרון יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של אותו בסיס נתונים.

תקשורת (S)

על המציע לפרט בהצעתו את פרוטוקול התקשורת המקומית (LAN)  והרחבה (WAN)   הנתמך בפתרון המוצע.

- מימוש (S)

  - כללי – הבהקים (S)

מטרת המשרד היא להקים פרויקט אינטגרציה לטובת המטופל במרכז כולל התממשקות לכלל ארגוני הבריאות השותפים.

להלן השירותים הנדרשים מהספק. המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים . על הספק לתאר את תוכנית העבודה לפרויקט (כולל לוחות זמנים מוצעים) שהוא מתכוון לבצע, המשרד יבחן באמצעות תכנית העבודה את רמת היסודיות וההבנה במענה הספק, תוכנית העבודה תתיחס גם לסיכונים בפרויקט, המשרד יבחון את פירוט ההתמודדות עם הסיכונים ואת יסודיות החשיבה על הפחתת הסיכון והפחתת התוצאות השליליות שלו.

הספק יציע תוכנית עבודה בהנחה שזוהי תכולת השירותים:

בניית  ארכיטקטורה כוללת של הפתרון עם צוות המשרד (יש להציג במסגרת המענה הצעת ארכיטקטורה סכמטית למימוש הפתרון במשרד הבריאות)

אישור הארכיטקטורה מול גורמי אבטחת המידע

התקנת המערכות בארגוני הבריאות השונים

ביצוע אינטגרציה בכל אחד מארגוני הבריאות

הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד לגבי הפתרון (יש להציג במסגרת המענה את תוכנית ההדרכה המוצעת)

ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד.

אספקת תיעוד לפתרון ולהתאמות ע"י המציע הזוכה.

שירותי תמיכה ותחזוקה לרכיבי הפתרון שסופקו ע"י המציע הזוכה.

התאמות באמצעות פיתוח הנדרשות להשלמת ההצעה, או על ידי המשרד. יודגש כי במקרה זה יכלול הפרויקט אפיון, פיתוח ובדיקות מלאות של השינויים שבוצעו.

גורמים מעורבים

מנהל פעילות מטעם המשרד (I)

משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד למציע הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה לאורך הפרויקט.

במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל מערכת הבריאות, כמו גם מוסדות רפואיים ובכללם בתי חולים, אולם אינו מנהל את הפעילות עבורם. בכל מוסד רפואי שיבחר להצטרף לפרויקט ימונה מנהל פרויקט עצמאי מטעם המוסד, ועל הספק להתנהל מול כל מוסד בנפרד לאורך כל שלבי העבודה.

המציע וקבלני משנה (S)

המציע יצרף פרטים כלליים על אודותיו, בהתאם לבאים:

  - שם המציע, כתובות (כתובת פיזית, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני) ופרטי התקשרות (טלפון נייח, טלפון נייד, פקס).

  - מס' זיהוי תאגיד המציע (ח.פ / מס' עמותה / מס' אגודה שיתופית, וכו').

  - שמות מורשה/י חתימה.

  - שם איש קשר לעניין מכרז זה, כתובות ופרטי התקשרות.

  - קשר ליצרן/י המוצר/ים המוצע/ים (אם קיים/ים), במידה שהיצרן אינו המציע.

המציע יצרף פרטים כלליים על אודות קבלני משנה לעניין מכרז זה, אם ישנם, בהתאם לפרטים לעיל (שם, כתובות ופרטי התקשרות, מס' זיהוי, וכו'), וכן את אופן השתלבותם של קבלני המשנה במכרז זה.

המציע יצרף פרטים אודות הצוות המקצועי המועמד למתן השירותים בהתאם לתוכנית העבודה המוצעת, ובכלל זה את המועמד לניהול הפעילות מטעמו.

עבור כל איש  צוות המוצע – על המציע לצרף:

קורות חיים, הכוללים פירוט ותק מקצועי וניסיון רלוונטי.

תעודות המעידות על השכלה וקורסים רלוונטיים.

המלצה אחת לפחות.

בעת החלפת איש צוות ביוזמת המציע, המציע ימסור למשרד הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפחות.

למציע יכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים בתחום הרלוונטי ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

היקף עסקי של המציע (S)

המציע יפרט את המחזור הכספי של תאגידו בכל אחת מן השנים 2012, 2013 ו- 2014 (בכפוף לשנות קיום תאגיד המציע).

ותק וניסיון של המציע (S)

המציע יפרט את ההיבטים הבאים:

- שנת ההקמה של תאגיד המציע, ומספר שנות קיום התאגיד.

- כמות לקוחות התאגיד.

- מספר שנות ניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הבריאות בכלל ובמגזר הבריאות בארץ בפרט.

- פירוט יישומים דומים של אינטגרציה על בסיס המוצר במוצע במכרז זה, אשר יושמו על ידי המציע.

ככל וההצעה משלבת שימוש במוצר/ים, על המציע לפרט את ההיבטים בסעיף 4.3.1 גם על אודות היצרן/ים.

פריסה של המוצר המוצע (S)

המציע יפרט יישומים עיקריים של המוצר המוצע בישראל ובחו"ל, תוך התייחסות ל:

- הערכת כמות היישומים הקיימת של המוצר, בין אם בוצעו על ידי המציע ובין אם בוצעו על ידי גורם אחר.

- קווי דמיון ושוני בין יישומי המוצר שפורטו לבין היישום המוצע במסגרת המענה למכרז זה.

לוח זמנים (S)

המשרד מעוניין להפעיל את הפתרון בהקדם האפשרי, לאחר חתימה על הסכם התקשרות.

על המציע לספק לוח זמנים מוצע להקמת ותחזוקת הפתרון במשרד.

עם החתימה על ההסכם, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי התשתית בחלוקה לפי שלבים ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים.

מדי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים.

חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת המציע הזוכה ובתנאי שהמציע הזוכה ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים.

התשלום בגין הרישוי לפתרון יבוצע בסיום עליה לאויר של כל אתר

היה ויבחר האגף להזמין התאמה של הפתרון באמצעות פיתוח, בנוסף לדרישות שתוארו במכרז זה, התשלום על פיתוח שיבוצע יהיה עם אישור הקבלה להתאמה שהוזמנה על ידי האגף, ועל פי המחיר שיוסכם מראש בעת ההזמנה.

סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

השלמת אבן הדרך על ידי המציע ואישורה על ידי מנהל הפרויקט מטעם המשרד, מהווים אישור לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט.

תיעוד (I)

בנוסף לתוצרים שצוינו לעיל, יספק המציע הזוכה גם תיק תחזוקה הכולל:

- תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה , מנוע ה-Web (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

- תיאור כל הפעולות הנדרשות לאתחול התשתית מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון, כולל בין היתר התייחסות להיבטי שרתים, IIS, ו- DB.

- תכנית גיבויים.

- SDK של המוצר/ים ככל וקיים.

- תיעוד של פיתוחים ייעודיים שפותחו למשרד על ידי המציע הזוכה.

- מדריך למשתמש.

תוצרי התיעוד, למעט חוזים ותיעוד יצרני התוכנה, ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום שלבי ההתקנות והטמעה). התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת - עדכון וכן בעותקים מודפסים.

יודגש כי תיעוד התשתית מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט.

אחריות (I)

לוחות הזמנים לפרויקט כולו כוללים גם תקופת אחריות.

עלות הקמת תשתית תכלול גם שנת אחריות

תקופת האחריות לכל אתר תחל בסיום שלב סיום ההתקנות, האינטגרציה ואישור קבלה של אותו אתר עם קבלת אישור קבלה בכתב מהמשרד, או קבלה בהתאם לסעיף 4.9.4, ותימשך שנה קלנדרית אחת.

עם תום שנת האחריות, יחל שלב תמיכה ותחזוקה, כמפורט בסעיף 4.8, עד לתקופה כמפורט מעלה.

תמיכה ותחזוקה (S)

עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה לתשתית. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות  08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

    - בתוך כך, יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

- תקלה ברמת חומרה נמוכה מתאפיינת בגרימת אי נוחות למשתמש אך מאפשרת עבודה

- תקלה ברמת חומרה בינונית מתאפיינת בפגיעה נקודתית בתפקוד התשתית

- תקלה ברמת חומרה גבוהה מתאפיינת בפגיעה משמעותית בתפקוד התשתית

- תקלה ברמת חומרה קריטית מתאפיינת בפגיעה רוחבית בתפקוד התשתית. חשוב לציין כי רמת החומרה של התקלה נקבעת על ידי נותן השירות הרפואי, כך שגם תקלה שמשביתה את פעולתה של מרפאה בודדת, אך אינה פוגעת בתפקוד יתר המרפאות, היא תקלה קריטית

המציע הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות), בהתאם לפירוט הבא:

| # | רמת חומרת תקלה | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | קריטית היינו, תקלה משביתה לאור השבתת מערכת או פגיעה בתפעול השוטף | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | החברה תיידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ותהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. באם החברה לא יידעה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם החברה לא יידעה את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
| 2 | גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. . |
| 3 | בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המשרד בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | החברה תשקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם החברה לא תסיים טיפול ולא תעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| 4 | נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הקריאה. |  |

המציע הזוכה מתחייב לנהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן להפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

המציע מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תחזיק ו/או תעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

המציע הזוכה מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה בפתרון המוצע והעתידי, על מנת לאפשר את תפקודו התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, המציע הזוכה יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפו המעודכן לאותה עת.

מבחני קבלה (S)

המשרד יבצע לפתרון המוצע בדיקות קבלה. הבדיקות יבוצעו עם ההתקנה הראשונה של הפתרון בסביבות המוצר ולאחר מכן יבוצעו  סבבים נוספים לאחר חיבור כל אתר של ארגון משתתף.

במידה שיימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי קריטריונים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט. זמני ההמתנה להתיחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה. כל גירסת תיקון תותקן תוך 10 ימי עבודה. זאת עד להתכנסות ואישור קבלה של המשרד.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את הקבלה.

קבלת הפתרון תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי הפתרון עומד במבחן הקבלה עבור ההתקנה. (אישור הקבלה לא יימנע או יעוכב בשל אי התאמה שתוגדר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד כאי התאמה מינורית ונקודתית).

- התאריך שבו מתחיל המשרד להשתמש שימוש מלא בכל יכולות הפתרון, במידה ויכולות הפתרון חופפות חפיפה מלאה את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה.

- חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר הפתרון על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

- עלות – משאבים (S)

  - כללי (I)

המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל מרכיבי הפתרון הנדרשים במכרז, כמפורט בפרקים 1 עד 4.

טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ה'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות                 בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ, ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף ‎0.17

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 כמפורט במכרז.

ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים מטה.

עלות שימוש / רישוי (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות השימוש / הרישוי עבור הפתרון שבהצעתו. מובאות 2 חלופות לתמחור. על הספק לתת הצעת מחיר בלפחות שיטת תמחור אחת. במידה והספק יתמחר את הפתרון ביותר משיטה אחת , תיחשב כל שיטה כהצעה כלכלית נפרדת. אפשרות ראשונה : עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית ואפשרות שניה עלות רישוי שנתית

עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית:

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | עלות רישוי מרכזי | 1 |  | הרישוי יכלול שנת אחריות ראשונה ללא חיוב נוסף |
| 3 | תחזוקה ל- 5 שנים, מתום תקופת האחריות | 5 |  | עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 ממחיר הרישוי |

עלות רישוי שנתית:

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות שנתית | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | עלות רישוי מרכזי | 1 |  |  |

אם קיימת מדרגיות לפי משתמשים, מערכות, שרתים או כל מדד אחר – נא לציין בהערות בטבלה את המדרג.
המשרד מעדיף תמחור יחיד לכלל הפתרון.

הרישוי יכלול כל תיעוד שיבקש המשרד – טכני ולמשתמשי הקצה.

עוד יודגש כי על הרישיונות מכל הסוגים להירשם על שם המשרד.

יודגש כי שירותי תחזוקה יינתנו כמפורט בסעיף 4.9. השירות יחל עם תום תקופת האחריות, והינו בכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ב'

במקרה של פקיעת רישיון, המשבש או משנה את התפקוד המלא של הפתרון או מי מרכיביו, המציע מתחייב להתריע מראש לפחות 90 יום  לפני יום פקיעת הרישיון ושנית 30 יום לפני פקיעת הרשיון. במידה ולא עשה כן, המציע יהיה מחויב להאריך מיידית את תקופת הרישיון ב-180 יום ולהחזיר באופן מיידי את הפתרון לתפקוד מלא.

עלויות הקמה (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות הקמת הפתרון שבהצעתו.

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות הגשת ארכיטקטורה | 1 |  | כולל אישור אבטחת מידע |
| 2 | עלות פיתוח כלל הפתרון הנדרש – שלב א' | 1 |  |  |
| 3 | עלות פיתוח כלל הפתרון הנדרש – שלב ב' | 0.6 |  |  |
| 4 | עלות פיתוח כלל הפתרון הנדרש – שלב ג' | 0.4 |  |  |
| 5 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור טופס 17 דיגיטלי שלב א' | 1 |  |  |
| 6 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור טופס 17 דיגיטלי שלב ב' | 0.6 |  |  |
| 7 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור טופס 17 דיגיטלי שלב ג' | 0.4 |  |  |
| 8 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור זימון תורים שלב א' | 1 |  |  |
| 9 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור זימון תורים שלב ב' | 0.6 |  |  |
| 10 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור תשתיות רוחב שלב א' | 1 |  |  |
| 12 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור תשתיות רוחב שלב ב' | 0.6 |  |  |
| 13 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור החצנת מידע שלב ב' | 0.6 |  |  |
| 14 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור החצנת מידע שלב ג' | 0.4 |  |  |
| 15 | עלות פיתוח הפתרון כולל את כלל ההתאמות והשינויים הנדרשים לסגירת הפתרון עבור בקרת תורים וביקורים | 1 |  |  |
| 16 | עלות הקמה מרכזית הכוללת התקנה מרכזית בכל הסביבות הנדרשות (לכל הפחות פיתוח, בדיקות וייצור אם לא קיים) וחיבור למערכת שו"ב של המשרד | 1 |  |  |
| 17 | עלות הדרכת צוות המשרד על מנת שיוכל לבצע התקנה ותחזוקה | 1 |  |  |

המציע ינקוב בסכום יחיד וסופי לביצוע כל שלב בהליך ההקמה, החל משלב הארכיטקטורה, וכלה בהתקנת התשתית והפעלתה אצל נותני השירות הרפואי השונים. העלות תכלול את כלל מרכיבי העלות הנדרשים כדי לאפשר לצוות המשרד ללמוד את הפתרון, לחבר אתרים נוספים ולתחזק את הקיימים.

בנוסף המציע ינקוב בסכום לפיתוח כל אחד מהרכיבים באופן נפרד, המשרד יבחר האם לרכוש את כלל הפתרון ולקחת את הצעת המחיר הכוללת או לקנות רכיבים בנפרד.

יודגש כי כל פונקציונליות בסיסית הצוינה בסעיף 2.5.2 כיכולת הדורשת פיתוח – יש לציינה ולתמחרה בנפרד. המשרד יתחשב בציון עלות הפיתוח, אם הרכיב שיש לפתחו נדרש לצורך פונקציונאליות. עם זאת, רכישתו בפועל נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המשרד.

עלויות אינטגרציה (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות אינטגרציה עבור כל שותף.

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות אינטגרציה בסיסית מול כל גורם מממן הכוללת חיבור למסלקה, ניהול כל המידע הנדרש וכ4 ממשקים. | 4 |  |  |
| 2 | עלות אינטגרציה בסיסית עבור כל נותן שירותים הכוללת חיבור למסלקה, ניהול כל המידע הנדרש, עד 3 ממשקים אדמיניסטרטיביים | 30 |  |  |
| 3 | עלות התממשקות לזימון תורים בארגון | 30 |  |  |

הרחבות אופציונאליות

המציע יפרט הערכת עלויות במחיר קבוע עבור הרחבות אופציונאליות, מעבר למפורט במפרט המכרז.

| # | קטגוריה | כמות משוערת | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישוי מוצר האינטגרציה בארגונים המשתתפים. | 34 |  |  |
| 2 | עלות מוצר api management | 1 |  |  |

שינויים ושיפורים ( אופציונלי )

המציע יפרט עלויות עבור שינויים ושיפורים עתידיים (היינו – יישום ופיתוחים חדשים), לפי בעל תפקיד.

| # | בעל תפקיד | כמות שעות משוערת – טווח העסקה חודשי | תעריף מרבי לשעה | תעריף לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנתח מערכת / מיישם מוצר | 50-220 | 230 |  |
| 3 | מיישם / מפתח | 50-220 | 220 |  |
| 4 | בודק תוכנה | 50--100 | 150 |  |
| 5 | מדריך לצוות טכני של המשרד | 50-150 | 220 |  |
| 9 | ארכיטקט | 50-100 | 230 |  |

יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 30%.

המשרד אינו מתחייב למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו במסגרת שלב ההקמה או תקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

עוד יודגש כי שינויים ושיפורים יבוצעו על פי דרישות המשרד, ובמסגרת זו:

המציע יגיש אפיון ראשוני לשינויים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר לביצועם, לאישור המשרד, טרם ביצוע השינויים.

השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

אבני דרך לתשלום

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום |
| --- | --- | --- |
| 1 | אישור תוכנית עבודה מלאה ומפורטת | 10 |
| 2 | אישור אפיון מפורט | 15 |
| 3 | הגשת פתרון לבדיקות קבלה בארגון נותן שירות ראשון כולל הקמת כלל הסביבות ולאחר בדיקת שפיות ראשונית | 30 |
| 4 | אישור בדיקות קבלה | 20 |
| 5 | בתום תקופת הפעלה של שלושה חודשים | 15 |
| 6 | בתום תקופת אחריות | 10 |

# נספח א' - חוברת הצעה

מכרז פומבי מס' 20/2016

מכרז הלב – פתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז

למשרד הבריאות בישראל

חוברת ההצעה

שם מלא של הגוף המציע,

כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

מכרז מס' [20/2016]

טופס הגשת הצעה

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' [20/2016]

מכרז הלב – פתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז

למשרד הבריאות בישראל

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ב').

- העדר ניגוד עניינים: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו (של בעלי השליטה במציע) או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
תאגידים קשורים: חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה המציעה

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

- פרטים על הגוף המציע

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע בקשר למכרז זה ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - הנציג הניהולי למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע הרשומים לעיל  (פריטים 8.1 עד 8.7)  והם נכונים.

| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

| הוכחות על עמידה בתנאי סף |  |  |
| --- | --- | --- |
| לפי סעיף | הנושא | ההוכחה |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976 |  |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | תצהיר המאומת על-ידי עו"ד בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז | נספח א'1 |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | במידה והמציע הינו תאגיד –אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. |  |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | תצהיר של המציע על כך שהמציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים | נספח א'2 |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. |  |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | נספח א'3 |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | קבלה על רכישת מסמכי המכרז |  |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | אישור השתתפות בכנס ספקים |  |
| הוכחות עמידה בדרישות נוספות |  |  |
| ‎0.9.1.1 | התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים | נספח א'4 |
| ‎0.9.1.2 | אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה |  |
| ‎0.9.1.3 | רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה | מענה לסעיף 6 לטופס הגשת ההצעה |
|  | מסמכי המכרז שהם חתומים במקומות הנדרשים. |  |

- עמידה בתנאי סף נוספים:

יש להצהיר על עמידה בתנאי סף ולצרף מסמכים רלוונטיים, ליד כל שורה לסמן אם צורפו מסמכים, המסמכים יצורפו במידה וניתנו לפי סדר הסעיפים:

| ‎0.6.2.1 | המציע יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר/ים המוצע/ים. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎0.6.2.2 | - למציע ניסיון בביצוע של לפחות 2 פרויקטי אינטגרציה מורכבים, הכוללים אינטגרציה עם מעל 4 שותפים, הממומשים באמצעות כלי B2B |  |  |
| ‎0.6.2.3 | - למציע נסיון בביצוע של לפחות 2 פרויקטי אינטגרציה מורכבים באמצעות שימוש במוצר האינטגרציה המוצע |  |  |
| עמידה בתנאי הסף המקצועיים למוצר |  |  |  |
| שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | המוצר/ים המוצע/ים קיימים ומיושמים בשוק לפחות שנתיים. |  |  |
| 0.5.3.2 | למוצר/ים המוצע/ים יהיו לפחות 5 התקנות בעולם בייצור. בהתקנות אלו המוצר חייב להיות פעיל ברמה שוטפת ויומיומית |  |  |
| עמידה בתנאי סף נוספים |  |  |  |
|  | במסגרת שלב ה-POC יידרש הספק לעמוד בדרישות א"מ, ראה גם סעיף 2.5 וגם בנספח. עמידתו בתנאי ה- POC ודרישות אבטחת המידע תהיה תנאי למימוש זכייתו |  |  |

- דוגמאות לפרויקטי אינטגרציה שביצע הספק.

  - מס' שנות נסיון הספק בפרויקטי אינטגרציה מורכבים (מעל 4 שותפים):_________

  - מס' שנות נסיון הספק עם המוצר המוצע:_________

  - פירוט פרויקטי אינגרציה מורכבים שביצע הספק, הכוללים אינטגרציה עם מעל 4 שותפים, הממומשים באמצעות כלי אינטגרציה

|  | הלקוח |  |  | המוצר | מספר ארגונים המחוברים לפתרון | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | המוצר | מספר ארגונים המחוברים לפתרון | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.

  - פירוט פרויקטי אינטגרציה מורכבים שביצע הספק באמצעות שימוש פתרון B2B המוצע

|  | הלקוח |  |  | מספר ארגונים המחוברים לפתרון | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | מספר ארגונים המחוברים לפתרון | מועד תחילת היישום | מועד סיום חלק הפרויקט העונה על תנאי הסף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.

  - פירוט פרויקטים שביצע הספק עבור מערכת הבריאות או בשיתוף איתה

|  | הלקוח |  |  | תיאור קצר של הפרויקט/ פתרון | מועד תחילת היישום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

|  | הלקוח |  |  | תיאור קצר של הפרויקט/ פתרון | מועד תחילת היישום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |
| פירוט עבודת המציע בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע.

- פירוט העובדים מטעם המציע ו/או מיישם מטעמו  בתחום הנדרש במכרז

|  | שם העובד | תואר / הסמכה | מספר שנות ניסיון בתחום | הגוף המעסיק | מספר שנות עבודה אצל המציע | רשימת פרויקטים רלוונטיים שביצע במהלך 5 שנים אחרונות (+ שמות לקוחות) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.

- המציע נדרש להוסיף קו"ח של העובדים המוצעים לעיל.

# נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור משרד הבריאות.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

# נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

א./ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד |  | חתימה וחותמת העו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39, ירושלים

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

- אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן הצהרתי זו בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

| ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז 20/2016 לפתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז עבור יחידות משרד הבריאות ויחידות הסמך שלו (להלן: "השירותים"); | הואיל |
| --- | --- |
| והמציע_____________ (להלן: "המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה; | והואיל |
| והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; | והואיל |
| והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); | והואיל |
| והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית; | והואיל |

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בתקופת ההסכם וב5 שנים שאחריה בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.	
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע.

9.1 מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |

# נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך:___________________

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, (שם פרטי ושם משפחה) העובד / מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות על יחידותיו כאמור במכזר 20/2016, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

- כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין. (אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובות המוטלים על המשרד ו/או ארגון הבריאות הרלוונטי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, כבעלים של מאגר המידע, לרבות רישומו של המאגר כדין אצל רשם מאגרי המידע).

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין. יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

________________ 				_________________

תאריך					      חתימת המצהיר

# נספח א'6: מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים

בפרק זה, יש לצרף את ההצעה המפורטת של המציע, כאשר מבנה ההצעה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המכרז. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במכרז,   סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 ובחוברת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשובות תינתנה בהתאמה 1:1 גם לתת חלוקה של כל סעיף, לכל רמת פירוט שהיא.

רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

נזכיר כי:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.7 לעיל.

- ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

- ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

- במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

- יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

- ברכיב "פתוח", רשאי המציע להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני.

- לתשומת לב המציע, טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ד'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים, ובתוך כך, אין למלא עלויות בנספח זה.

# נספח ב' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות במסגרת [20/2016] פתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז

שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת 2016

ב  י  ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, או  הסמנכ"ל במשרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות או סגנו, המוסמכים לחתום בשמה עפ"י ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המזמין" או "משרד הבריאות" או "המשרד")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

הזוכה _______________________      מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) __________________

אשר כתובתו ________________________________________________________

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם  __________________ (להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל:	 והמזמין פרסם מכרז מס' [20/2016], והואיל:  והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה ע"י המשרד כהצעה הזוכה;

והואיל: והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת, להתקשרותו עם המזמין לביצוע הסכם זה במלואו.

והואיל:   והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט;

והואיל: והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים כנספח 1  ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל 	והמזמין מעוניין לקבל את השירותים ונותן השירותים מעוניין להעניקם, הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז וחוזה זה;

הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת כנספח 2  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- הגדרות

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

    - האגף – האגף למחשוב במשרד הבריאות ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו.

    - נציג ניהולי – נציג הספק כמפורט בסעיף 5.4 להסכם זה.

    - נציג המזמין - נציג מטעם משרד הבריאות כמפורט בסעיף 5.1 להסכם זה.

- כללי

  - המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם, יחד עם מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תיעדוף המשימות כפי שייקבע  על ידי המזמין.

  - מימוש זכות ברירה – למשרד עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים, על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכיו ולמגבלות התקציב. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים. ראה נספח 2.3

  - הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

  - לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה וויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

  - הנספחים להסכם זה:

    - ערבות בנקאית (לביצוע) נספח ב'1 להסכם.

    - אישור על קיום ביטוחים נספח ב'2 להסכם.

  - סתירה בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק.

- מהות השירותים והתחייבויות הספק

  - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז בכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בו ובכלל זה את המפורט להלן:

    - אספקת כל הרישיונות הנדרשים להפעלת הפתרון המוצע.

    - שירותים נוספים כמפורט בנספח ג'

    - טבלת שירותים:

טבלת שירותים

- תכנית עבודה לפרויקט

- התקנת מרכזית של הפתרון

- אישור קבלה לכלל הפתרון

- אינטגרציה של כלל הגופים לפתרון המרכזי

- לימוד והדרכה של צוות הארגון המטפל לשימוש מיטבי בפתרון

- הפעלת הפתרון באופן תקין למשך 1/2 שנה

  - שירותי תחזוקה

    - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בהצעות המחיר מטעמו, ובכללם:

    - טיפול בתקלות

    - בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה לתשתית בעקבות שינויים ושדרוגים

    - תחזוקת הממשקים אותם יפתח הספק עבור המשרד

    - אספקת ועדכון תיעוד מלא לתשתית (איפיון מערכת , אפיון שי נוים ותיעוד טכני)

    - אספקת ועדכון מדריך למשתמש

    - ייעוץ למשרד הבריאות בכל נושא הקשור לציוד, מגבלותיו, והשפעותיו על הסביבה

    - שירותי ניהול פרוייקט לטובת תשתית זו, בהיקף הנדרש.

    - משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.

    - תקלה  מוגדרת כחוסר יכולת של התשתית לבצע את המוגדר באפיון ו/או במדריך למשתמש.
על אף האמור לעיל, הספק לא יהא אחראי לכל תקלה אשר נובעת באופן עיקרי (או שלא היה נגרם ללא מעשה כאמור) מ: (א) החומרה עליה מותקנת התשתית, תוכנה של צד ג' שאינה חלק מהתשתית, או עקב תקלות רשת; (ב) אירועים שאינם בשליטתו הסבירה של הספק, כגון כוח עליון או התערבות צד ג'; או (ג) רשלנות או מעשה מכוון בזדון של משתמש קצה. כמו כן, התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של  המערכת ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו  (2) ביצוע עבודה או שינויים במערכת ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם).  (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (6) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  עבודה נאותה (ביחס לפיתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (7) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפיתרון שאינו בענן) (8) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (9) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

    - בתקלות משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה ביום העבודה שהוא יום קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה עד לתיקון התקלה.

    - בתקלות שאינן משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה תוך בתוך 1 ימי עבודה מעת קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה בימי עבודה עד לתיקון התקלה.

    - תמיכה שוטפת: הספק מתחייב להעמיד לרשות המשרד שרותי תמיכה בשעות העבודה המקובלות על המשרד (ימים א עד ה משעה 08:00 עד  שעה 17:00 ובימי ו וערבי חג משעה 08:00 עד שעה 13:00) למתן שירות טלפוני  לפונים.

    - במידה והטיפול בתקלה עשוי להיות ארוך יותר מ- 5 ימי עבודה ידווח על כך הספק לנציג המשרד, כולל צפי לפתרון הבעיה ויקבל אישור על כך בכתב.

    - התחזוקה תבוצע באמצעות טלפון ו/או התחברות מרחוק, ככל שניתן, ובכפוף לנהלי אבטחת מידע של משרד הבריאות. במידת הצורך יגיעו נציגי הספק לאתר הלקוח לטיפול בתקלה.

    - הספק ינהל יומן ממוחשב מסודר על תקלות וקריאות השרות. כל תקלה  וקריאה יזוהו בצורה ברורה וחד משמעית אשר יאפשרו  מעקב אחר הטפול בתקלה או בקריאה, עד לתיקונה, או סיום הטפול.

    - הספק יעדכן את נציג המשרד בכל שינוי שבוצע בתשתית, ויעדכן את מסמכי התיעוד בהתאם.

    - הספק יעביר אחת לחודש דו"ח לידי נציג המשרד אשר יכלול:

    - פרוט הטיפול בכל תקלה או קריאה שנסגרו מאז הדו"ח האחרון.

    - פרוט התקלות הפתוחות.

    - התפלגות התקלות לפי אורך זמן הטפול.

    - פירוט השירותים שניתנו במהלך החודש.

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף הסכם זה הינו לתקופה של שבע שנים, אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום _____________ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, רשאי המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנתיים כל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, ל לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש עשרה (15) שנים.

  - על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 60 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר הודעה מראש ובכתב לספק, ובכפוף לתשלום לספק עבור העבודה שבוצעה על ידו עד למועד ביטול הפרויקט או צמצומו ו/או עבור התוצרים שסופקו על ידו עד למועד ביטול הפרויקט כאמור ו/או עבור הזמנות שבוצעו על ידי הספק על פי הזמנת המשרד ואשר אינן ניתנות לביטול.

  - למען הסר ספק, הארכה, ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, לאחר התראה מוקדמת בכתב,  בכל אחד מהמקרים הבאים:

- לאחר שלב האפיון וככל שימצא הספק כי התשתית אינה תואמת את ציפיותיו וצרכיו;

- במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך 14 יום מקבלת התראה בכתב על כך;

- במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור, למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום ההתקשרות, וכן החזר הוצאות עבור הזמנות שבוצעו באישור המשרד מראש ובכתב, ושאינן ניתנות לביטול.

  - במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום החוזה ובין בשל הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות שחלו בתקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב הספק במידה והמזמין ידרוש כן, להעביר כל החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק.

  - במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה, סיום הפעילויות בהן התחיל הספק תלויה בהחלטת המזמין שיקבע על פי סיבת הפסקת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

  - המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות בפועל, וכן החזר הוצאות עבור הזמנות שבוצעו באישור המשרד מראש ובכתב.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- נציגים

  - נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו __________ או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

  - הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין הנוגעות ליישום דרישות המכרז.

  - בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם האחראי מהאגף למחשוב במשרד הבריאות, שגם יפקח על עבודות הספק. האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות שאינן מוגדרות בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות. המשרד רשאי לדרוש דרישות נוספות אלה בתשלום נוסף, לפי נוהל שינויים ותוספות שיוגדר בין הצדדים.

  - נציג הספק (להלן: "הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________.

  - החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין, בכתב. במקרה של התפטרות הנציג הניהולי מתפקידו אצל הספק, או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק, יעמיד הספק תחליף בתוך 30 ימים, אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 30 ימים.

  - הספק ידווח על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות, תפוקות וכיו"ב).

- העדר בלעדיות

  - לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

- אחריות

  - הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים.

  - במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול בפתרון או במי במרכיביו, הם באחריותו הבלעדית של הזוכה. אחריות הספק תחול במלואה על כלל רכיבי המערכת.

  - התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של  המערכת ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו  (2) ביצוע עבודה או שינויים במערכת ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם).  (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (6) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  עבודה נאותה (ביחס לפיתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (7) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפיתרון שאינו בענן) (8) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (9) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

  - במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק להודיע על כך באופן מיידי למזמין; באחריות הספק לוודא את חידושם.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- בעלות וזכויות יוצרים

  - מוסכם על הצדדים כי הבעלות על הפתרון הינה בבעלותו הבלעדית של המזמין.  הספק, בחתימתו על הסכם זה,  מעביר למשרד הבריאות את הבעלות המלאה על הפתרון.

  - מוסכם בזאת כי הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת למעט רישיונות של צד שלישי (כדוגמת רישיונות למוצר של חברת צד ג') אשר שייכים לצד השלישי.

  - מוסכם על הצדדים כי התשתית, כפי שהותאמה, פותחה והוסבה לצורכי המזמין, במסגרת ביצוע הסכם זה, תהיה בבעלותו של המזמין. הספק  מתחייב  להעברה מלאה של הבעלות על התשתית המוצעת למשרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. 
פיתוחים שיבוצעו בתשתית עבור משרד הבריאות במסגרת מימוש התקשרות זו, הינם קניינו של משרד הבריאות.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה, כי בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק, כל התוצרים ו/או כל תוצר עבודה אחר שיכין נותן השירותים במסגרת חוזה זה הן רכוש משרד הבריאות ונותן השירותים חייב להעבירם לרשות המזמין על פי דרישת האגף, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף. רק תוצרים אשר לא הוכנו לצורך הפרויקט, ומהווים חלק בלתי נפרד ממוצר מדף או מקניין רוחני קודם של הספק, לא יהוו קניין המשרד.

  - המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר על פי המפורט לעיל, במסגרת סעיף זה, הינם בבעלותו של המזמין.

  - למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד.

  - קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן בלתי תלוי על פי בחירת משרד הבריאות למקרה שהמציע יקלע לקשיים ולהליך פירוק עקב "פשיטת רגל", וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את התשתית המוצעת. הפקדת קוד מקור תבוצע עם התקנת התשתית ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה כן תפקיד החברה בידי הנאמן מעת לעת, אם וככל שעודכן במהלך הזמן  קוד המקור מעודכן, ככל שבוצעו בתשתית שינויים ו/או שיפורים מהותיים, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה.

  - על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור המתייחס לפיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, וזאת בעיתוי זהה למפורט בסעיף 8.7. אם ההצעה מתבססת על מוצר שלא קיים במשרד, המציע צריך להיות ספק מוסמך של המוצר בארץ והוסמך ע"י היצרן בזמן ההגשה. אם המהלך תקופת ההתקשרות הספק מפסיק לעבוד  עם היצרן- על הספק תחול החובה להעמיד מול המשרד גוף חלופי המאושר ע"י המשרד. במידה והמשרד לא יאשר את הגוף החלופי , יוכל המשרד ע"פ בחירתו לעבוד מול היצרן המקורי.

  - בנוסף למקרים המפורטים לעיל, המשרד יהיה רשאי לקבל את קוד המקור מהנאמן במקרה שבו הציג בפני הנאמן תצהיר מאושר כדין לפיו הספק: (1) הפסיקה את התמיכה בתשתית למשך תקופה העולה על 30 יום, (2) הפסיקה את פעילותה בישראל למשך תקופה העולה על 30 יום. העתק התצהיר כאמור יועבר לידי החברה.

  - המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

  - המציע מתחייב לשפות את משרד הבריאות בכל מקרה של תביעת צד שלישי כי התשתית מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי. /או רישיון קוד פתוח. חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהמשרד יודיע לספק באופן מיידי על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, ישלב את הספק בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, יסייע לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא יתפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך מראש ובכתב.

  - חובת השיפוי תהא כפופה לתנאי השיפוי המצויים ברישיון השימוש הסטנדרטי של היצרן, ולא תחול על תביעה שעילתה אחד (או יותר) מהמצבים הבאים:  (1)  עמידתו של הספק בתכנוני, במפרטי או בהוראות המשרד (2) שימוש של הספק במידע טכני או בטכנולוגיה שסופקו על ידי המשרד (3) שינוי המערכת על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, או על ידי צד שלישי אחר שאינו הספק (4) שימוש במערכת באופן האסור על פי המפרט הטכני או על פי דפי היישום או על פי התיעוד או בניגוד לתנאי רישיון השימוש של הפתרון (5) שימוש במערכת עם מוצרים שאינם מסופקים על ידי הספק; הסייגים שלעיל יחולו כאשר המצבים המתוארים גרמו להפרה ואלמלא שימוש כזה לא היה במערכת או במוצר או בציוד כשלעצמם, כדי להפר זכויות צד ג', וכאשר הספק התריע מראש על כך ששימוש באופן זה יגרום להפרה והמשרד הנחה אותו להמשיך לפעול באופן זה.

- שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המשרד

  - הספק מודע לכך שבמשרד הבריאות פועלים ספקים רבים, אשר חלקם עלולים להיות מתחרים של הספק, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען הצלחת המשימות.

  - הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתו של המשרד.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו, לכל גורם שיבחר המשרד, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על העבודה הנ"ל יהיה לפי שעות, אולם יבוצע רק לאחר אישור המשרד לכך שהתהליך בוצע בצורה מוצלחת.

  - הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה בתשתית גם במצב בו לא ידוע באופן וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על התשתית, לכל גורם שיבחר המשרד לתחזוקה ותמיכה בתשתית, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על העבודה הנ"ל יהיה לפי שעות, אולם יבוצע רק לאחר אישור המשרד לכך שהתהליך בוצע בצורה מוצלחת.

- ערבות

  - לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, וכתנאי לחתימתו, מתחייב הספק להמציא למשרד  ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 5% מעלות התשתית .

  - מובהר כי אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין. לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה.

  - הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד 60 ימים לאחר סיומה.

  - במועד קבלת התשתית, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה  5% מעלות התשתית בגין התחזוקה השנתית, למשך חמש שנים.

  - במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים הנ"ל, תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 14 יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות המקורית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד חידוש הארכת ההסכם, ערבות זו תהיה בתוקף עד 45 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

  - בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 14 יום מראש ומתן הזדמנות לתיקון אי-מילוי ההתחייבות.

  - למען הסר כל ספק, מובהר כי אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.

- התמורה

  - תמורת ביצוע השירותים, תוך התאמה מלאה לדרישות המשרד כפי שמופיעות במכרז וכפי שיאופיינו בשלב האפיון, ישלם המשרד לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי המשרד.

  - מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו, בהתאם  לשלבי המימוש וכנגד חשבונית. הספק מתחייב להגיש חשבוניות   לכל שלב ורק לאחר אישור ממנהל התוכנית שרכיב התשתית שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד המוגדרים בסעיף 4.9.4.

  - יובהר כי הסכם זה אינו מחייב את המזמין לתשלום תמורה כלשהי, וההתחייבות היחידה תהא על פי הזמנות מאושרות ממערכת מרכבה כפי שיונפקו על ידי המזמין מעת לעת.

  - לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים ובכלל זה תיאום ואיתור נדגמים, עלויות ציוד והדפסה וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק.

  - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 - כמפורט בסעיף 0.16 למכרז.

  - על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

  - לאחר תקופה של שלוש שנים ובהתאם למחירי היצרן יוכל הלקוח לדרוש הזמנת ציוד חדיש יותר הקיים ובתנאי שיהיו באותם מחירים כמו שנקבעו במכרז.

- אופן ביצוע התשלום

  - הספק יגיש חשבונית בצרוף אישור כתוב  ממנהל הפרויקט מטעם הספק לסיום ואישור אבן הדרך או לחילופין אישור לביצוע השינוי /שעות העבודה.

  - בעבור שירות הניתן לפי שעות יצורף דיווח שעות שמי מפורט ואישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע.

  - ביצוע התשלומים יהיה לפי כללי התשלום המקובלים בממשלה.

- היחסים בין הצדדים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:

  - היחסים בין המזמין לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין - ספק עצמאי.

  - לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על-ידו, ו/או להתערב בכל צורה ואופן לגבי השירותים, אלא אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה, השגת מטרותיו במלואן, והבטחת אופן ביצוע השירותים ע"י הספק.

  - על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

  - אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד – מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את המזמין מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. זאת בכפוף לקבלת פס"ד סופי שאין עליו עיכוב ביצוע, בכפוף לכך שבמידה שחלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לספק על דרישה ו/או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגשת הדרישה ו/או התביעה וכן בכפוף לכך שהמשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום עמו ובמידה ויתפשר יעשה זאת לאחר קבלת הסכמת הספק אשר לא יסרב לפשרה אלא מטעמים סבירים וראויים.

  - אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך ו/או להורות לספק או לכל אחד מהעוסקים בה, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, בכל שלביו.

  - הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד – מעביד, בכפוף לקבלת פס"ד סופי שאין עליו עיכוב ביצוע, בכפוף לכך שבמידה שחלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לספק על דרישה ו/או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגשת הדרישה ו/או התביעה וכן בכפוף לכך שהמשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום עמו ובמידה ויתפשר יעשה זאת לאחר קבלת הסכמת הספק אשר לא יסרב לפשרה אלא מטעמים סבירים וראויים.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה והספק מתחייב לעשות כן בתוך 30 ימים.

- קיום יחסי העבודה על ידי הספק

  - הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה.

  - הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע החוזה וכל הנובע והכרוך בהם.

  - כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן שירותי תקשורת הינה התקשרות של הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

- שמירת סודיות

  - הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

  - הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן שירותים למכרז זה, בנוסח נספחים א'4 ו- א'7, כי ידוע להם שאי - מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', סימן ה', לחוק העונשין, התשל"ז- 1997.

  - הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי הקשור במזמין, או מי מהנבדקים, אשר יגיע על לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

  - הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

  - על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת סודיות.

  - לא יצא מתחומי המשרד, שלא בהסכמתו המפורשת, מידע אמיתי ופרטני מתוך המידע בתשתית.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- מניעת ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

  - אם לדעת המשרד נותן השירותים או כל צד אחר שבו ו/או עימו קשור נותן השירותים ו/או  מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים בהסכם זה לבין עניין אחר רשאי המשרד להורות על הפסקת עבודתו של נותן השירותים או מי מהעובדים מטעמו, מטעם זה בלבד.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- פרסום

  - מוסכם  בזאת  בין הצדדים כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע העבודה יעשה בתיאום והסכמה הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור דוברות משרד הבריאות.

- אחריות בנזיקין

  - הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד/למזמין או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי המשרד /המזמין בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום  השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 24 החודשים שבסמוך לפני אירוע  הנזק (או לחילופין סכום השווה ל- 24  חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת  ההסכם מחולקת במספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מאשר  סך 500,000 $.

אם הנזק אירע לפני שחלפו 24 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול  אחריותו של  הספק  כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  על פי ההסכם בתקופת 24 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל- 24 חודשים על פי הממוצע החודשי,  לפי הגבוה מביניהם).

  - מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

    - נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

    - נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

    - הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו."

- ביטוח

יצוף בהמשך

- זכות קיזוז

המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין, על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמזמין ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו/או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו המוחלט. זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 14 יום לפני ביצוע הקיזוז.

- איסור המחאת זכויות וחובות

  - נותן השירותים לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכות ו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם קיבל לכך רשות מהמשרד מראש ובכתב, למעט המחאה ו/או העברה בתוך קבוצת הספק (לחברות בנות/נכדות/קשורות) ובלבד שהספק יישאר אחראי כלפי המזמין.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות ו/או החובות ובמידה ובוצעה המחאת זכויות שלא באישור המשרד כאמור בסעיף קטן דלעיל, אין כדי לפטור את נותן השירותים מאחריות כלפי המשרד על פי חוזה זה.

  - נותן השירותים מתחייב להחליף איש צוות מטעמו אשר לדעת המשרד הוא אינו מתפקד כראוי לשביעות רצונו של המשרד. נדרש נותן השירותים להחליף איש צוות מטעמו כאמור, מתחייב הוא להעמיד איש צוות חלופי ואושר על ידי המנהל.

  - המשרד מורשה להמחות את זכויותיו בפתרון כפי שקיבל במסגרת חתימה על הסכם זה לכל גוף ציבורי ממשלתי 
המקושר אליו – וכל זאת על פי החלטתו ובהודעה מראש.

- הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו

  - על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא מילא הקבלן אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או לא יוכל מכל סיבה שהיא לקיים את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, הנובעות מהסכם זה, או לא יציית להוראות משרד הבריאות למתן השירותים, יהא המשרד רשאי למסור לו הודעה בכתב בת 15 יום הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. באם לא יעשה כן הקבלן בתוך המועד שננקב בהודעה, ובלבד שהמועד שנקצב הינו סביר בנסיבות העניין, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהמשרד להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי מקום בו הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, ניתנה על כך התראה מראש וההפרה לא תוקנה. מובהר ומוסכם על הצדדים, כי אם הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, הוא מתחייב להשיב למשרד את כל התשלומים ששולמו לו ממועד ההפרה  בפועל.

  - איחור או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח עליון שלספק לא היתה השליטה עליו, וללא אשמת הספק ובתנאי שהספק ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של כוח עליון.

- שינוי בתנאי ההסכם

כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

- משלוח הודעות

  - כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 120 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן.

  - הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה - יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.

  - כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

  - המזמין - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב בן טבאי 2, ירושלים.

הספק -                   ____________________________             _________

  - בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

- סמכות השיפוט

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

- שונות

  - הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט, יגברו הוראות ההסכם.

  - הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה, אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל, יבקש הספק את הסכמת המזמין, מראש ובכתב להתקשרות.

  - הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________				                    	___________

המזמין  			     	                                            הספק

| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות לביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ___________________________

לבקשת:  __________________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ ש"ח בלבד.

שיוצמד למדד __________________ לחודש _______________ מתאריך_________________________ (תאריך תחילת תוקף ההסכם)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז [20/2016] לתשתית טכנולוגית לפתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו לא תהיה ניתנת להעברה או להסבה.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________  עד תאריך __________________.

(תאריך תחילת תוקף ההסכם)                               (תאריך סיום ההסכם ועוד 60 יום)

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק | מס' הבנק ומס' הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |

# נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לפתרונות אינטגרציה אדמיניסטרטיבית עבור משרד הבריאות בישראל, על פי מכרז וחוזה

עם  מדינת ישראל – משרד הבריאות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

4.  הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, היה  ונטען

לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם

כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו

פועלים או פעלו בו- מבוטל.

5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם;

7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד הבריאות ככל שייחשבו

אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDW ARE  INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE

1.  אחריותו החוקית של הספק בגין פיתוח, הקמה, הטמעה, ייעוץ, אספקת תוכנה וחומרה,

התקנה, הפעלה ותחזוקת להקמת פתרון אינטגרציה אדמיניסטרטיבית על כל מרכיביו

עבור משרד הבריאות בישראל כולל תיעוד, תמיכה, הדרכה, התאמות, בדיקות, שינויים,

שדרוגים ושיפורים, שירות ואחזקה, הסבות, אחריות, תיקון תקלות, ניהול הרשאות

ומשתמשים ואבטחת מידע בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  –  משרד הבריאות,

בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,

הזנחה ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,

תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

(ג). פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין פיתוח, הקמה, הטמעה, ייעוץ,

אספקת תוכנה וחומרה, התקנה, הפעלה ותחזוקת להקמת תשתית לפתרונות אינטגרציה לטובת המטופל במרכז            על כל מרכיביה עבור משרד הבריאות בישראל כולל תיעוד, תמיכה, הדרכה, התאמות,

בדיקות, שינויים, שדרוגים ושיפורים, שירות ואחזקה, הסבות, אחריות, תיקון תקלות,

ניהול הרשאות ומשתמשים ואבטחת מידע.

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, ככל שייחשבו אחראים למעשי

ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בכפוף להרחבי

השיפוי לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת

זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף

להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

# נספח ג' – הרחבות עתידיות.

ההרחבות יכולות להיות כדלקמן :

- רכישה של התשתית עבור ארגונים נוספים

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים בהיקף של % 10 מהשושים והיישום שבוצעו בשנה הקודמת בשנה העוקבת.

- שושים  עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש – עבור כלל שנות התחזוקה.

- שושים ויישום  עבור ארגוני הבריאות ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש עבור כלל שנות התחזוקה.

- שילוב של יכולות העברות כספים מאובטחות המתבססות על blockchain

- הרחבה של ניהול התחשבנויות מול גורמים נוספים

- הרחבה של ניהול התחשבנויות בין המשרד לספקים

- הרחבה של ניהול תהליכי המשותפים בין נותני השירות למממני השירות

- הרחבה של מידע נוסף הדורש אינטגרציה בין מממני השירות לספקי השירות

- הרחבה של אינטגרציה בין גורמי בריאות נוספים

- הרחבה של אינטגרציה בין גורמי בריאות לגורמים אחרים

- הרחבת המידע המונגש למטופל ומקורותיו

- הרחבת הפתרון לשימוש במרכיבים ובמוצרים לצרכים תפעוליים נוספים במשרד (לדוגמא – העברת התחייבויות מול ספקי היחידות השונות, זימון תורים ליחידות השונות ועוד).

- הרחבת הפתרון לצורך הנגשת מידע למטופל והעמדת פורטל אישי הכולל מידע ושירותים או אינטגרציה עם שירות כזה.

- הרחבת האינטגרציה עם אפליקציות ויישומים אחרים בשימוש המטופל (PGD – Patient Generated Data)

- הרחבת הפתרון לעמידה בדרישות רגולטוריות של המשרד או גורמים אחרים.

- שימושים מתקדמים במידע האדמיניסטרטיבי לשילוב באנליטיקה מתקדמת, מחקר וביג דאטא.

- שימושים מתקדמים להפקת מידע עבור רשמים, מדדי איכות והעברות מידע נדרשות.

- אינטגרציה מתקדמת עם תשתיות לאומיות אחרות

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- שילוב אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר נוספים כפי שיידרש על ידי המשרד מעת לעת.

- אינטגרציה עם מערכות משרדיות וממשלתיות.

- הרחבה שירותי האירוח בענן ומרכיבי התשתיות השונים למערכות נוספות, צרכים נוספים, סביבות נוספות ותהליכים נוספים.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- שילוב טכנולוגיות חדשות והתאמות ארכיטקטורה בפתרון הקיים ככל וכפי שיידרשו.

- שינויים משמעותיים בארכיטקטורת הפתרון (לדוגמא העברת רכיבים מסביבת On Premise לסביבת הענן או להיפך) בהתאם לצרכי המשרד או הנחיות הרגולטורים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות

- שירותים ומוצרים נוספים החיוניים למשרד בתחומי המכרז.

# נספח ד' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של התשתית, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות בתשתית המבוצעת ע"י משתמש בתשתית.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

# נספח ה' – הצעת מחיר

יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מסמכי הגשת המכרז

פרטי המציע: _____________________________________

על המציע למלא  את הטבלאות המופיעות בסעיף 5 (עלות) עמודים 42-45 ולצרפן לנספח זה.

# נספח ו' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

פרטי המכרז : ____________________

יש למלא את שאלות ההבהרה בקובץ אקסל (קובץ מצורף). שאלות הבהרה בכל פורמט אחר לא יתקבלו.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :
Michrazim_Michshuv@Moh.health.gov.il

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת):

| # | פרק במכרז | הסעיף/הסעיפים במכרז לגביהם נשאלת השאלה | פרוט השאלה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |