ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 05/2016

פתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה

האגף  למחשוב ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 15/09/2016 שעה: 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים באגף למחשוב - משרד הבריאות – ירושלים. |  |
| --- | --- | --- |

שלום רב,

האגף למחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה.

בשנים האחרונות מתפשטת מגפת ההשמנה בכלל האוכלוסייה כולל ילדים ונוער והיא מאיימת להפוך את המגמות הקיימות ולהעלות את שיעור התחלואה והתמותה ממחלות כרוניות ישראל. השמנה היא גורם סיכון לתחלואה במחלות כרוניות רבות וקשורה גם בשיעורי תמותה גבוהים יותר ובתוחלת חיים קצרה יותר. הפתרון המלא למיגור המגיפה חייב כמובן לכלול גם חינוך עיקש של הציבור שיוביל להפנמה אמיתית של השלכות ההשמנה ויצרית אלטרנטיבות תזונה מתאימות. ואולם, כצעד משלים לפתרונות שכאלה, קיימים פתרונות דיגיטליים אשר יכולים לסייע לציבור ולמטפלים בו להקפיד על תזונה בריאה, להגביר פעילות גופנית, להתריע בפני אורח חיים מזיק ועוד ועוד. משרד הבריאות מעוניין לעודד את הכנסתם של פתרונות דיגיטליים שכאלה ולשם כך נועד המכרז.

מכרז זה הוא השלישי בסדרה של "מכרזי בעיה" שמוציא המשרד, שהם מכרזים המבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים לאתגרי מערכת הבריאות. מכרזים אלה מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה מוקדמת של מהות הפתרון, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות רבים, חדשניים ושמקורם בעולמות תוכן שונים להיכנס אל מערכת הבריאות, בלי היצמדות להנחה מוקדמת לגבי מאפייניו של הפתרון הרצוי לבעיה.

על מנת לשמור על עקרונות דיני המכרזים ומטרותיהם, ובכלל אלה – שקיפות וטוהר המידות בתהליך קבלת החלטות, שוויון, יעילות, חיסכון ותחרות, מוגדר תהליך זכייה  דו שלבי. בשלב הראשון, נבחרות מספר הצעות אשר המשרד רואה לנכון לבחון את התאמתן למערכת הבריאות ויכולתן להביא בפועל לשיפור בבעיה המוגדרת במכרז. הוכחה זו ניתנת באמצעות  "הוכחת היתכנות" (Proof Of Concept), במהלכה מיושם הפתרון המוצע בפועל, ונבחנת השפעתו. בשלב השני, ההצעות שעברו בהצלחה את הוכחת ההיתכנות זוכות במכרז.

כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה המוגשת במכרז זה מהווה התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

בברכה,

שירה לב-עמי

מנהלת האגף למחשוב, משרד הבריאות

תוכן העניינים

0.	מנהלה (M)	4

1.	יעדים (I)	27

2.	יישום - מהות המוצר (S)	33

3.	טכנולוגיה ותשתית (S)	37

4.	מימוש (S)	40

5.	עלות – משאבים (S)	46

נספח א' - חוברת ההצעה, מצורפת כמסמך נפרד למסמך זה

נספח ב' - הסכם התקשרות, מצורף כמסמך נפרד למסמך זה

נספח ג' - אבטחת מידע	52

נספח ד' – הצעת מחיר	54

נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה	55

נספח ו' – זכות ברירה	56

מנהלה (M)

כללי

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לקבל הצעות לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה.
על המוצרים המוצעים לתת מענה לבעיה המתוארת במכרז זה, על פי הדרישות המפורטות, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו"ל שיש לו יכולת תמיכה וייעוץ למוצר בישראל.

הגדרות

| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (ועדת ענ"א) |
| --- | --- | --- |
| הלקוח / המזמין | - | משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| מערכת הבריאות |  | במסגרת מכרז זה מוסדות רפואיים במדינת ישראל לרבות משרד הבריאות, כלל בתי החולים, קופות החולים וארגונים המספקים שירותי בריאות בישראל |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה |
| המציע | - | חברה או יחיד שהציעו הצעה למכרז זה |
| ההצעה | - | ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) והוראות התכ"מ. |
| מוצר / פתרון | - | תוכנה או מספר תכנות המספקות את הפתרון המוצע לבעיה המוגדרת במכרז. |
| מנהל פרויקט מטעם הספק | - | עובד מטעם המציע אשר ינהל את עבודת המציע בגין מכרז זה |
| מנהל פרויקט מטעם המשרד | - | עובד מטעם המשרד אשר ינהל את עבודת המשרד בגין מכרז זה |
| נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע ; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן אי אלו מהשירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| ספקים זוכי שלב א' | - | מציעים אשר הצעתם עמדה בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתם נבחרה על ידי המשרד כהצעה העולה לשלב ב' |
| ספקים זוכי שלב ב' | - | מציעים אשר הצעתם עמדה בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתם נבחרה על ידי המשרד כהצעה העולה לשלב ב'. |
| תחזוקה | - | תיקון תקלות ובאגים במוצר |
| פיתוחים | - | כל שינוי / שיפור ו/או פיתוח ו/או התאמה ו/או הסבה אשר יבוצעו במוצר ו/או במערכות המחשוב של המוצר, בהזמנת המזמין במסגרת התקשרות זו |

מנהלה

רכישת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 100 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה. התשלום יעשה באמצעות תשלום מקוון באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים". ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם רכישתם, באתר האינטרנט.

בעת רכישת המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מס' פקס, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה גם לכתובת הדואר האלקטרוני  it.tenders@moh.gov.il  ולציין במייל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו).

בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט יש לבצע רישום במשרד הבריאות כנדרש לעיל, ולשלם תמורת הרכישה כאמור לעיל.

מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז, וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

במכרז זה עתיד להתקיים כנס ספקים במסגרתו ימסרו פרטים מהותיים הנוגעים למכרז. השתתפות בכנס הספקים אינה מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז אך יחד עם זאת מציע שיבחר להיעדר מכנס הספקים מוותר מראש על העלאת כל טענה כנגד המזמין בנוגע למידע שנמסר ו/או נושאים שנדונו ו/או החלטות שנתקבלו בנוגע למכרז ותנאיו במסגרת הכנס.

למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנט, הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

פניות בגין ההצעה:

- כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד: it.tenders@moh.gov.il  וכן, בהתאם לסעיפים  0.3.3 – 0.3.6 להלן:

לוחות הזמנים של המכרז

| שלב | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 01/08/2016 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה סבב ראשון | 11/08/2016 בשעה: 13:00 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה סבב שני | 01/09/2016 בשעה: 13:00 |
| מועד אחרון לקבלת ההצעות | 15/09/2016 בשעה: 13:00 |
| מצגות ספקים במסגרת תהליך הבחירה | 27.09.2016 - 28.09.2016 |

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון לקבלת ההצעות או כל מועד אחר בלוח הזמנים.

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים תוגשנה על גבי טופס שאלות להבהרה על ידי הלקוח (קובץ Excel) - אודות טופס זה ראו נספח ה'.

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע במכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתם כפי שמוגדר. שאלות שיועברו לאחר המועד לעיל או שיופנו בעל פה או בטלפון או בפורמט אחר מהנדרש לא יחייבו מענה ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" בעילום שם המציע הפונה, וכן יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתת למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן – יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

הגשת ההצעה

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

הצעת הספק, יחד עם מסמכי פניה זו על נספחיה, הם בגדר "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל המשרד,  משמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 המחייבת את המציע, וניתנת לקיבול  על ידי המשרד בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו. הצעת הספק בתשובה למכרז זה, וכן גם ההבהרות אשר יעביר למשרד בתשובה לבקשתו, וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות - יהוו חלק בלתי נפרד  מההסכם.

פרטי איש הקשר כפי שימסרו במועד רכישת מסמכי המכרז, אלא אם עדכן הספק אחרת, הם הפרטים אליהם  יועבר מידע כל מידע לעניין המכרז (כולל הבהרות) ויחשבו שהגיעו ליעדם.

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6 (א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

כל מציע אשר מגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בקשר עם מסמכי המכרז כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף.

כל מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת, ובלבד שכל הצעה תתייחס למוצר מדף שונה.

הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו. במידה ויחסר אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע - רשאית ועדת המכרזים לפסול / לא לקבל חלק זה בהצעה. נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות / עלות.

אופן הגשת ההצעה

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. על המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד, ללא  שם או פרט מזהה אחר. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל

על המעטפה להכיל עותק מלא של ההצעה מודפס כרוך או ערוך בקלסר (להלן: עותק "קשיח") כאשר הוא מסומן במילה "מקור", ועותק אחד בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק). עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע וכן את מסמכי המכרז בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המזמין בהקשר למכרז הנידון למעט הצעת המחיר.

בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המודפסת להצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המודפסת.

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים  ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם.

המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר השלמה מאוחרת יותר של מסמך חסר בהתאם ובכפוף לדין ולשיקול דעת הוועדה. אין באמור לעיל כדי לחייב את הוועדה לבקש השלמה כאמור ו/או כדי להוות פטור או היתר לאי הגשת המסמכים כנדרש.

העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. יש לציין על גבי המעטפה את שם המכרז ומספרו ואת שם המציע וכן את תוכן המעטפה (הצעת מחיר או הצעת איכות). אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.

על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית או בשפה האנגלית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית – יתורגמו לעברית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית. הסכם ההתקשרות יהיה בעברית.

על כל המסמכים המצורפים לחוברת ההצעה להוות מסמכים מקוריים.

חתימה על מסמכי ההצעה:

- כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו ובחותמת  המציע.

- בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו, אשר בחתימתו/ם ניתן לחייב את המציע, זאת בצירוף חותמת המציע.

- על המציע לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז, ללא כל שינוי ו/או הסתייגות ו/או תוספת. מובהר כי אם המשרד ישנה תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה, ייחשבו השינויים האמורים כחלק בלתי נפרד מן ההסכם, וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא.

הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

- על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

- על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח (למעט הצעת המחיר וחתימות).

- העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט תקליטור בפורמט doc  או xls (ולא כדוגמת פורמט סרוק או PDF).

- מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים הממוקמת ברחוב ירמיהו 39 מגדלי הבירה ירושלים, בניין משרד הבריאות בקומת הכניסה  ליד עמדת השומר בבניין הפנימי, בתיבת המכרזים של משרד הבריאות. על המציע האחריות לוודא כי שלוחו שלשל את ההצעה לתיבת המכרזים של אגף המחשוב להבדיל ממחלקה אחרת של המשרד. טעות בזיהוי התיבה עלולה להביא לפסילתו של המציע. על המעטפה יש לציין: "מכרז פומבי מספר 05/2016 פתרונות להתמודדות עם תופעת ההשמנה" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

המפרט

תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)

- חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

- חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

- חלק כלכלי המסומן פרק 5.

- נספח א' – חוברת ההצעה , המסמך כולל בתוכו את הנספחים הבאים:

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

- נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- נספח א'4- נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

- נספח א'5- נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים

- נספח ב' – הסכם התקשרות

- נספח ב'1- נוסח ערבות לביצוע

- נספח ב'2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

- נספח ג' - אבטחת מידע.

- נספח ג'1 – נוהל פיתוח מערכות מאובטחות (קובץ מצורף)

- נספח ג'2 – נוהל אבטחת תשתיות (קובץ מצורף)

- נספח ד'– הצעת מחיר

- נספח ה' -  טופס "שאלות הבהרה" (קובץ אקסל מצורף)

- נספח ו' - זכות ברירה

- נספח ז' - הנחיות להדגמת הכלי על ידי המציע (Demo) – יועבר לספקים לקראת מועד ההדגמות

תנאי סף

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

תנאי סף מנהליים

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל לצרף האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, תשל"ו- 1976: אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל  לצרף תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987. (נספח א'1).        במידה והמציע הינו חברה זרה, עליו לצרף תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעה בעברות שעניינן דיני עבודה שעניינים העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, ככל שאלה חלים, במקום רישום החברה.

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל להמציא העתק אישור רישום מהרשם הרלוונטי. אם המציע הנו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. מציע שהתאגדותו בוצעה במהלך השנים 2015-2016, ובשל כך טרם הונפק עבורו אישור ניהול תקין, יוכל להחליף את המסמכים החסרים בתצהיר חתום ע"י עו"ד לפיו אישורים אלה יסופקו בתוך 90 יום ממועד קבלת ההודעה על כך שהצעתו עברה בהצלחה את שלב הוכחת ההיתכנות.                                                                                                                                        על מציע שהינו חברה זרה להמציא מסמך רשמי המעיד על רישומו כישות משפטית, בהתאם לדין המקום בו נרשמה.

על מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל לצרף תצהיר בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (נספח א'2).                    על מציע שהינו חברה זרה להמציא תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר עמידתו בכל החובות החלות עליו מכח דיני העבודה הקיימים במקום רישום החברה.

אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".             הוראות ס.ק. זה לא יחולו על חברה זרה.

יש לצרף הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'3).

יש לצרף צילום אישור רכישת מסמכי המכרז.

תנאי סף מקצועיים למציע ו/או לקבלני משנה מטעמו:

המציע יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר/ים המוצע/ים. במידה ומדובר במוצר קוד פתוח, המציע וההצעה עומדים בדרישות רישיון הקוד הפתוח של המוצר.

למציע ולצוותו ישנו ניסיון מצטבר בתחום הפיתוח וההטמעה של תוכנה. לשם עמידה בתנאי סף זה, על המציע לפרט את הניסיון שיש לו, ולחברי הצוות הרלוונטיים, בפיתוח של תוכנות מורכבות ובתהליכי אפיון והטמעה של פתרונות מורכבים בארגונים.

תנאי סף מקצועיים למוצר:

המוצר/ים המוצע/ים שייכים לעולם הבריאות הדיגיטלית. לעניין זה, מוצר ייחשב שייך לתחום הבריאות הדיגיטלית אם הוא שייך לתעשיית הבריאות, ומרכיב התוכנה בו הוא מרכיב משמעותי. מוצרים השייכים לתחומים שכנים, כגון מכשור רפואי ותעשיית הפארמה ייחשבו כעומדים בתנאי הסף המקצועי הנ"ל אך ורק אם מרכיב התוכנה שבהם הוא משמעותי ביותר, ויש להם נגיעה ישירה לבריאות.

המוצר/ים המוצע/ים הינם מוצרים אשר ניתן לבחון את התאמתם למערכת הבריאות באמצעות ביצוע POC מצומצם ("שלב הוכחת ההיתכנות"), שלאחריו, במידה ותהיה הצלחה בהוכחת ההיתכנות, יהיה ניתן להרחיב את המערכת לשימוש בארגונים נוספים / ע"י משתתפים נוספים, וההצעה כוללת אפיון של POC שכזה.

ההצעה כוללת הסבר מלא וסביר לקשר שבין השימוש במוצר או בפתרון המוצע לבין השגת מטרת המכרז, שהיא התמודדות עם תופעת ההשמנה, והסבר זה מקובל על המשרד. כמו כן, הפתרון המוצע הוא פתרון המסייע במניעת השמנה מבלי לפגוע בבריאות הציבור באופן אחר. הצעות המבוססות על פתרונות דיגיטליים שהשפעתם על מניעת השמנה עקיפה ביותר, או תיאורטית בלבד לא תיחשבנה כעומדות בתנאי סף זה.

הנחיות נוספות

בהגשת ההצעות, יש להתחשב, בנוסף למפרט זה, גם בהנחיות הבאות:

למשרד שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפתרון.

מכרז זה יוכל לשמש יחידות סמך של המשרד, מוסדות רפואיים, קופות חולים, בתי חולים, עמותות בתחום הבריאות, נותני שירותי בריאות נוספים, משרדי ממשלה אחרים וארגונים אחרים בישראל. באפשרות המשרד לבצע את הרכש עבור גורמים אלה, וכן באפשרות גורמים אלה לבצע התקשרות עצמאית מתוקף מכרז זה, כך שיהיו רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז זה באופן ישיר, כולל הרחבות התקשרות בעתיד (ראה נספח ו').

למשרד שמורה הזכות לבחור זוכים רבים במכרז, עם או בלי אינטראקציה בין מוצריהם ופתרונותיהם של זוכים אלה, על פי שיקול דעתו.

למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו, שלא לממש את רכש המוצר ו/או השירותים כלל, או שלא לממש את כולו על שימושיו.

למציע לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהמשרד, והמשרד יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מ-המציע או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

המציע מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם רלוונטי במסגרת התקשרות זו על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, אך מספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

המשרד שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות מטעם המציע על פי שיקוליו,  תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר למציע זמן התארגנות.

המשרד רשאי לבקש לראות את הסכם ההתקשרות בין המציע לבין יצרן המוצר במידה והמציע אינו יצרן המוצר, וכן את הסכמי ההתקשרות שבין כלל הגורמים המעורבים בהצעה.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

- לפסול או לדחות את הצעתו של המציע.

- לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

- לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה הועדה שמוצדק לעשות כן ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי.

למשרד שמורה הזכות לממש באופן חלקי את הפרויקט נשוא המכרז, או לא לממשו כלל. חשוב להבהיר כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספק מבין כי מדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

בכל מקרה בו ישנה סתירה בין המכרז לבין הנחיות אחרות, גובר המכרז.

סיווג רכיבי המפרט

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות חובה לציין אותן. |
| --- | --- |
| G (General) | רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף ‎0.12 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף ולא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.12 להלן). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף. |

סיווג רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו. מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

סיווג סעיפי פרק המנהלה

סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה: "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכול בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

סיווג החלק המקצועי (הטכני)

סיווג רכיבי החלק המקצועי, פרקים 1-5 להלן, מצוין בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות בגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

אישורים והצהרות

הגשת התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (נספח א'4).

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותה המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון.

על המציע להצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו או של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יבוצע כחוק, ויעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו. המציע מתחייב לספק מידע כנדרש על השירותים המסופקים על ידי קבלן משנה מטעמו, ועל קבלן המשנה.

תוקף ההצעה

משך תוקף ההצעה הוא 18 חודשים ממועד הגשת ההצעה. במידה שבתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש להאריך את תוקף ההצעות עד לתאריך שיקבע על ידו. מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

הסכם זה תקף מיום חתימתו על ידי המורשים לכך מטעם המשרד.

הסכם זה יהיה תקף לתקופה של 3 שנים מהמועד שיקבע בהסכם ההתקשרות.

בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם (במסגרת הסכם התחזוקה), וזאת עד לתקופה נוספת של 12 שנים. סה"כ תקופות ההתקשרות לא יעלה על 15 שנים.

בכל מועד שבו מבוצעת הארכת ההסכם ניתן יהיה לבצע עדכון עלויות בתיאום מוקדם עם המשרד ובאישורו. העלות החדשה תתבסס על ההצמדה למדד ותוספת שלא תעלה על 2% או העלייה במחירי השוק, בהתאם להחלטת המשרד שתתקבל לאחר שהספק יציג בפניו את נימוקיו.

הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על החברה, במהלך כל תקופת ההתקשרות החדשה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע לחברה בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר הודעה מראש על הביטול או הצמצום וכן תשלום בגין העבודה התוצרים וההזמנות שבוצעו עד למועד קבלת ההחלטה.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת פיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, ולהמשיך לבצע בהם פיתוחים, התאמות, וכיוצא בזה, באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת פיתוחים אלה תחול על המשרד. המציע מתחייב להמשיך ולעבוד מול המשרד עד לתאריך סיום ההתקשרות כאמור בהסכם, ולבצע את כל המשימות וההנחיות שהמשרד דורש כולל ביצוע חפיפה מסודרת בסיום ההתקשרות.

בעלות וזכויות יוצרים

הבעלות וזכויות היוצרים מפורטים בהסכם ההתקשרות.

משרד הבריאות והמוסדות הרפואיים שלו, הם הבעלים של כל התוצרים שיספק הזוכה בהתאם למכרז זה, אשר יותקנו על ידי הזוכה באתרי משרד הבריאות על פי הזמנות רכש, ושפיתוחם יבוצע לאחר ששלב הוכחת ההיתכנות הסתיים בהצלחה. תוצרים שיסופקו ע"י המציע בטרם החל שלב הוכחת ההיתכנות הינם קניינו הרוחני של המציע. באשר לחומרים שפותחו בתקופת הוכחת ההיתכנות, הקניין הרוחני על כל מה שכלול במוצר המדף שהחברה מפתחת באופן גנרי יהיה של למציע. עם זאת, הן המחיר המשולם בתקופת ה POC והן המחיר המשולם בשלב ב' כוללים רכישה של קוד המקור של המוצרים המפותחים, ולמשרד הבריאות תהיה זכות שימוש בלתי מוגבלת בקוד המקור הנ"ל ללא תשלום לצרכי מערכת הבריאות, ובלבד שהמשרד אינו מוכר את הקוד או מוצרים שפותחו בעזרתו לצד ג' שאינו שייך למערכת הבריאות. העברת קוד מקור למשרד תבוצע עם התקנת הפתרון ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה כן תעביר החברה את הקוד מעת לעת, אם וככל שעודכן במהלך הזמן  קוד המקור מעודכן, ככל שבוצעו בפתרון שינויים ו/או שיפורים מהותיים, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה. העברת קוד המקור של הפתרון אינה כוללת העברה של קוד מקור של מוצר צד ג', אם למוצר זה ישנן מעל 100 התקנות בעולם.

במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול במוצר או במי במרכיבי התכולה הכלולים בה, הם באחריותו הבלעדית של הספק. אחריות הספק תחול במלואה על רכיבים במערכת שבהם טרם בוצעו שינויים במערכת שלא על ידי הספק. שינויים ברכיבים במערכת שעברו שינוי שלא ע"י הספק עלולים לגרור תשלום נוסף, ובלבד שהתקלה ברכיבים אלה קשורה לשינויים שלא בוצעו ע"י הספק.

התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של  המערכת ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו  (2) ביצוע עבודה או שינויים במערכת ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם).  (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (6) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  עבודה נאותה (ביחס לפיתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (7) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפיתרון שאינו בענן) (8) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (9) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

על הזוכה לספק, במסגרת חתימת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 5% מעלות הרישוי, הקמת הפתרון והאינטגרציה עד שלב הוכחת ההיתכנות, כולל מע"מ (נוסח כתב הערבות בנספח ב'1). במידה ושלב הוכחת ההיתכנות יסתיים בהצלחה, על המציע יהיה לספק ערבות בנקאית לפקודת המזמין על סך 5% מעלות הרישוי, הקמת הפתרון והאינטגרציה של השלבים הבאים. הערבות תהא בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בין הספק הזוכה למשרד הבריאות, במועד קבלת הפתרון, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה  5% מעלות התחזוקה השנתית כולל מע"מ.

על הזוכה להצהיר על אחריותו הכוללת לעמידה שלמה של הפתרון שתסופק למשך שנה ממועד קבלת המערכת כפי שמועד זה מוגדר בפרק 4, ובדרישות שיוגדרו ע"י המשרד, ובאחריותו לתקן באגים וליקויים שיתגלו. בגין תקופה זו לא ישולמו דמי תחזוקה.

על הזוכה לספק את הסכם ההתקשרות, נספח ב' למכרז זה, כשהוא חתום. מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד. מובהר בזאת שהמשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה את המציע, על כל פעולה כזו, שתיצור לכאורה מחויבות כספית או אחרת.

על הזוכה להתחייב להעברה מלאה של הבעלות על כל פיתוחי הפתרון שבוצעו ע"פ הזמנת המשרד, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. התחייבות זו הינה למעט עבור רכיבים שהם חלק ממוצר המדף הבסיסי ואשר עבורם ניתנת למשרד זכות שימוש בלבד. עבור מוצרי מדף הכלולים בהצעה תינתן למשרד הבריאות זכות שימוש בכפוף לרישיון השימוש של מוצר המדף הרלוונטי, התקפה לכלל סביבות העבודה הנדרשות. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה למשרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע.  המשרד רשאי להתקשר עם צד ג' ישירות לצורכי רישוי ושירות . במקרה זה תחול האחריות על האינטגרציה על הספק הראשי .

על המציע להצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי הנכללות בהצעתו ולתחזוקתם כמקובל, לרבות שדרוג גרסאות

על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה בתוכניות העבודה שיוגדרו.

על הזוכה להתחייב להקצות לפרויקט את המועמדים המוגשים במכרז או מועמדים חלופיים שיקבלו את אישור המשרד מראש ובכתב.

על הזוכה להתחייב לאחריות, אחזקה ושירות לפתרון על כל מרכיביו, כולל מוצרי המדף הנלווים שנכללים בהצעתו, אם ישנם, לתקופה שלא תפחת מ- 5 שנים, וזאת עפ"י נוסח הסכם ההתקשרות שייחתם בין המשרד למציע. המציע מתחייב לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז זה.

על המציע הזוכה להתחייב להשלים את הטמעת המוצר בהתאם להתחייבותו ללוחות הזמנים, תוך תחילת העבודה מיד עם העברת הזמנה חתומה מחשבות המשרד, ובהתאם לכל דרישות המכרז. עם זאת, המציע לא יישא באחריות לאי עמידה בלוחות זמנים בשל נסיבות שאינן בשליטתו (כמו עיכובי המשרד או אירוע כוח עליון שלא סביר היה לחזותו והשפיע בפועל ובמישרין על ביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה), ובלבד שהתריע מראש ועשה כמיטב יכולתו למנוע עיכוב. במצב זה לוח הזמנים יתעדכן ויוארך בהתאם באישור המשרד, מבלי שהאמור יהווה הפרה מצד המציע הזוכה.

זכויות משרד הבריאות (M)

לפנות במהלך בדיקות המענים וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד.

לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין המשרד מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

להתחשב במתן ציון האיכות, בין היתר, בנתונים כגון ניסיון, יכולת המציע, היכרות עם המשתתף במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו, וכד'.

אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, כאשר הודעה מנומקת תשלח למציעים. למשל: אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב.

המשרד יהיה רשאי לקיים מו"מ, או לפצל את הזכייה בין המציעים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

למשרד שמורה זכות על פי שיקול דעתו לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון במקום המציע המהווה ספק, ולהמשיך לבצע בו פיתוחים, התאמות וכיו"ב, בכפוף לעמידה בהנחיות היצרן, ובאמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד. בתום כל שלב בהקמת הפרויקט, על המציע לבצע תהליך מסודר של העברת ידע, הכולל מסמכים מפורטים אודות הפתרון, דרכי הטמעתו הרצויות, ואתגרים ידועים, וכן הדרכה של אנשי המשרד, או גוף שלישי שיגדיר המשרד, אודות המערכת, הפעלה, הטמעתה והתמיכה בה. תהליך העברת הידע יבוצע בין אם החליט המשרד לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ובין אם לאו.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכפוף להוראות תכ"ם. ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תכוניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד, (שביעות רצון אשר יש להשיגה באמצעות קיום התחייבויות הספק בהתאם להוראות המכרז),  המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול את זכייתו של ספק זוכה.

הצעת המציע

מבנה כללי

מבנה חוברת ההצעה שתוגש למשרד יהיה זהה למבנה חוברת ההצעה המצורפת כנספח א' למסמך זה. בתוך כך, בנספח א'6 המהווה חלק מחוברת ההצעה, נדרש היזם לפרט את המענה להצעה באופן שיהיה תואם בדיוק למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בנספח א'6 לחוברת הצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 בנספח א'6 לחוברת הצעה יכיל תשובה לרכיב 2.2 במפרט וכדומה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשובות תינתנה בהתאמה מלאה גם לתת חלוקה של כל סעיף, לכל רמת פירוט שהיא. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

מבנה מפורט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.7

- לעיל.

ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

ברכיב "פתוח", רשאי המציע להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני.

בעלות על המפרט ועל ההצעה (M)

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) היא רכושו של המציע. למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת הפעילות במכרז זה והתקשרות עם המציע.	
המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

בהתאם לתקנות חוק המכרזים, מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה. המציע רשאי לציין בתשובתו לסעיף זה אלה סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים וכן עליו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו (ראו סעיף ‎0.8.1.3). בקשת המציע לחיסיון בפני מציעים אחרים תחול בהתאמה על המציע המבקש. משמע – ככל וידרוש המציע חיסיון על נושא מסוים, בהתאמה, נושא זה יהיה חסוי בפניו בשאר ההצעות הזוכות אם יבקש לעיין בהן. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק המכרזים.

עיון במסמכים כאמור בס"ק ‎0.13.3 לעיל, יעלה למבקש 300 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל. סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המשרד לא יהיה חייב למסור בכל זמן שהוא נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי, או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.

למרות האמור לעיל, הצעת המציע תיחשב כהצעה שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והספק יאשר במענה לסעיף זה כי הוא ער לכך כי אם יזכה במכרז עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של המשתתפים האחרים במכרז.

אם ברצון המציע למנוע עיון בסעיפים מסוימים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, עליו לציין בחוברת ההצעה (נספח א) למענה שלו, את רשימת הסעיפים אותם הוא מבקש שלא להציג למתחרים, תוך מתן נימוקים לטענתו. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בהצעת הספק על סעיפיה, אלא אם נקבע כך באופן מפורש על ידי ועדת המכרזים כאמור להלן. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי. ספק שמצדו יטען לסוד מסחרי / מקצועי לעניין מסוים יהיה מנוע מלבקש עיון לאותו עניין בהצעות אחרות.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת הספק בטענה של סוד מסחרי או מקצועי אם היא אינה מנומקת, או במידה שהספק טוען טענות כאלו בצורה גורפת, לגבי חלקים נרחבים של ההצעה שלו.

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בסעיפים מהצעת הספק בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המשרד.

המשרד יתאם עם המבקש את מועד העיון בהצעות הזוכות בהתאם ללוח הזמנים של גורמי המקצוע המופקדים על הנושא, ולמציע לא תהיה תלונה בגין המועד שנקבע, ובלבד שהינו סביר.

המשרד מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד או מבקר המדינה רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

המציע יגיש הצעה אחת כוללת עבור כל פתרון שיציע.

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובעל פה על ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו (להלן: "נציג המזמין").

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי הציוד כ- single point of contact בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין. ככל שהמציע אינו היצרן, שירותי התחזוקה יסופקו ע"י המציע אשר יממש את אחריות היצרן.

בדיקת ההצעות והערכתן

המשרד יקיים תהליך בחירה רב-שלבי למציעים.

שלב  א1' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב א2'.

שלב א2' - בדיקת איכות

להערכת התועלת (איכות) ההצעות, נקבעו המשקלות המפורטים בטבלת משקלות האיכות הבאה. הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הינו 70% (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל. למרות האמור לעיל, במקרה שפחות משתי  הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ- 70%  אך לא נמוך מ- 60%. רק הצעה שתעמוד בציון המינימלי של  בדיקת האיכות תעבור לשלב א3'.  תשומת לב המציעים מופנית לכך שהיקף ניסיונם בתחום, ופריסת הפתרון והמוצר בארץ ובעולם, עשויים להשפיע על איכות ההצעה. לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות  שכאלה גם מעבר לנדרש בתנאי הסף. הערכת תועלת (איכות) ההצעות תערך לפי המשקולות הבאות:

הפתרון המוצע (דרישות פונקציונליות וטכנולוגיות): 		60%

מימוש הפרויקט המוצע (POC, צוות, תכניות עבודה):	 	30%

הדגמת הפתרון (במסגרת יום הדגמה): 			10%

| ### הפתרון המוצע (סה"כ 60% בציון האיכות) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### מדד | ### פירוט | ### משקל |
| היקף ועומק הפתרון | באיזו מידה מהווה הפתרון פתרון מלא לבעיה שבמכרז הבעיה? מהו גודל האוכלוסייה שבה הוא נוגע מתוך קהל היעד של הבעיה, ובאיזו מידה הוא משפר, עבור אוכלוסייה זו, את המענה לבעיה? האם מדובר בפתרון נישתי וחלקי או בפתרון מלא עבור אוכלוסייה זו? | 10% |
| בשלות הפתרון | מהי רמת הבשלות של המוצר, ומהו הזמן והמאמץ הנדרשים כדי להעמיד גרסה עובדת ובדוקה של הפתרון | 8% |
| פשטות המימוש | עד כמה מהיר אופן מימוש הפתרון, ועד כמה מדובר בפתרון שניתן למימוש במהירות במערכת האם נדרשים מהמשרד פיתוחים משלימים על מנת להצליח לספק תוצאות? האם נדרש מהמשרד לספק לפיילוט מעטפת ביצוע הדורשת שיתוף פעולה של גורמים שאינם בשליטת המשרד? | 10% |
| התאמת הפתרון למערכת הבריאות הישראלית | עד כמה עולה הפתרון בקנה אחד עם מבנה המערכת הישראלית ומסוגל להשתלב בסל הכלים הקיים במערכת | 5% |
| גנריות | עד כמה פשוטה ואפשרית הרחבה של הפתרון לתחומים משיקים באמצעות התאמות מינוריות, לצורך פתרון בעיות סמוכות במערכת הבריאות הישראלית | 3% |
| החזר השקעה | מה היכולת של הפתרון להביא לתוצאות רפואיות, אדמיניסטרטיביות וכלכליות שמצדיקות את ההשקעה בו, מעבר למדדי התוצאה המוגדרים במכרז | 4% |
| יעילות מוכחת של פתרונות דומים בהשגת התוצאה | אילו הוכחות ישנן ליעילותו של הפתרון, או במקרים שבהם טרם נוסה, ליעילותם של פתרונות דומים, בפתרון הבעיה שהמכרז עוסק בה? | 4% |
| טכנולוגיה | איכות הטכנולוגיה המוצעת, הגמישות שמאפשרת הטכנולוגיה, תמיכה רב לשונית ותמיכה במכשירי קצה שונים, מערכות הפעלה שונות, דפדפנים שונים ועוד. | 5% |
| שימוש בקוד פתוח | שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח במסגרת הפתרון, ועד כמה מאפשרת המערכת המוצעת שימוש נרחב מבלי ליצור כבילה לספק יחיד | 3% |
| ארכיטקטורה וממשקים | איכות הארכיטקטורה של הפתרון, יישומית ופיזית, ומידת הפתיחות והגמישות שמאפשרת הארכיטקטורה לצורך יצירת ממשקים בין הפתרון לבין מערכות שונות, שימוש מחקרי במידע ועוד | 5% |
| אבטחת מידע והגנה על הפרטיות | עד כמה עמוקה ההגנה שמסופקת במסגרת הפתרון מפני זליגת מידע לגורמים בלתי מורשים, ועד כמה עמוקה ההגנה על מידע שזליגתו עלולה לפגוע בפרטיות תושבי מדינת ישראל, מעבר לעמידה בכל הנחיות אבטחת המידע של המכרז. | 3% |
| סה"כ |  | 60% |

| ### הפרויקט המוצע (סה"כ 30% בציון האיכות) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### מדד | ### פירוט | ### משקל |
| אפקטיביות הפיילוט המוצע | עד כמה ישים ופשוט לעשות פיילוט לפתרון מסוג זה באופן מבודד וניתן למדידה בנפרד מהשפעות נוספות? עד כמה הפיילוט שמוצע במסגרת ההצעה הוא אפקטיבי בהוכחת התועלת שבפתרון המלא? | 10% |
| מנהל הפרויקט | כישוריו וניסיונו של מנהל הפרויקט לשלב ה POC, ויכולתו לעמוד בהצלחה במשימת הובלת ה POC | 4% |
| הצוות והחברה המציעה | ניסיונה של החברה המציעה, וכן כישוריו וניסיונו של הצוות המוצע | 4% |
| הדרכה, הטמעה וליווי | איכות תכנית ההטמעה וההדרכה הכלולה בהצעה | 5% |
| תכנית עבודה | איכות מתווה הפרויקט המוצע ותכנית העבודה המוצעת, לוחות זמנים, התמודדות עם סיכונים וחסמים אפשריים בפרויקט, ומידת ההבנה של המציע את האתגרים הכרוכים בפרויקט מסוג זה כפי שהיא משתקפת מהתכנית | 7% |

| ### הדגמה (סה"כ 10% בציון האיכות) |  |  |
| --- | --- | --- |
| מדד | פירוט | משקל |
| הדגמה | הדגמת הפתרון במשרד הבריאות במסגרת ימי הדגמות | 10% |

שלב א3' - בדיקת עלות/תועלת

בשלב בדיקת העלות / תועלת, תיפתחנה מעטפות הצעת העלות של ההצעות אשר ציון האיכות שלהן עובר את סף האיכות הנדרש.

בכל הצעה, תשוקללנה כלל העלויות הכלולות בהצעה לכדי מספר יחיד להשוואה ("העלות להשוואה"), לפי הנוסחא המופיעה בפרק העלות.

על מנת להמיר את העלויות השונות לציוני עלות, יושוו העלויות להשוואה, כאשר ההצעה בעלת העלות הנמוכה ביותר תקבל את ציון העלות 100, וכל הצעה אחרת תקבל ציון לפי הנוסחה:

- ציון העלות = (העלות התיאורטית של ההצעה / העלות התיאורטית הנמוכה ביותר) * 100

לאחר חישוב ציוני העלות של כל הצעה, תתבצע בדיקה משוקללת של עלות ההצעה מול התועלת (האיכות) לכל אחד מהרכיבים בהצעה. יחס עלות תועלת לפיו יבוצע שקלול הציון הסופי של ההצעות הינו :

- עלות –  30%, תועלת (איכות) –  70%

בחירת החברות שעמן יבוצע POC תבוצע בעזרת שימוש בציון הסופי, לפי השיטה הבאה:

- הצעה שהציון הסופי שתקבל במכרז יהיה נמוך מ 70, לא תעבורנה לשלב בדיקת ההיתכנות.

- המשרד יקבע סף אשר כל ההצעות שציונן הסופי גבוה ממנו תעבורנה לשלב בדיקת ההיתכנות. סף זה ייקבע בין היתר בשל שיקולים תקציביים וארגוניים.

- הצעות שהציון שלהן גבוה מ 60, אך נמוך מהסף שבסעיף הקודם, תוכלנה לחתום על התקשרות עם משרד הבריאות, ואולם התקשרות זו תצא לפועל רק במקרה שבו המשרד יחליט בעתיד להוציא לפועל את הפרויקט, בשל שינוי במסגרת התקציבית, גילוי אי ההיתכנות של הצעות אחרות, או כל סיבה אחרת.

שלב ב' – בחינת היתכנות

שלב בחינת ההיתכנות הוא שלב מהותי ביותר במכרז, שקיומו נובע מחוסר היכולת להעריך בצורה מדויקת ממסמכי המכרז את מידת ההיתכנות והיעילות של יישום כל אחת מן ההצעות במערכת הבריאות הישראלית.

על המציע להיות מוכן להתחיל בתהליך אפיון הPOC בתוך 14 יום מהחתימה על הסכם התקשרות עם המשרד, ולהתחיל בביצוע הPOC בתוך 9 חודשים לכל היותר ממועד החתימה על ההתקשרות.

שלב בחינת ההיתכנות מורכב משלושה שלבי משנה: אפיון ותכנון הPOC, ביצוע הPOC, וניתוח תוצאות הPOC.

מדדי הPOC: במטרה לאפשר השוואה נכונה בין הפתרונות השונים, הPOC יימדד ע"פ כמה מדדים, אשר חלקם הינם מדדים המוגדרים מראש במכרז זה, והשניים הנותרים יהיו מדדים נוספים שעל המציע לכלול בהצעתו. המדדים הנוספים יתווספו רק במידה והמשרד אישר את התאמתם בשלב אפיון ותכנון הPOC. להלן רשימת המדדים לשלב הPOC:

| מדד | פירוט | משקל |
| --- | --- | --- |
| מדדי השמנה סטנדרטיים | חישוב שיעור השינוי הממוצע שחווה משתתף ממוצע בעל משקל עודף בפיילוט במדדי ההשמנה סטנדרטים כגון BMI, היקף מתניים, ואחוזי שומן. | 10% |
| מדדי שימוש במערכת | שיעור משתמשי המערכת שהתמידו בשימוש בה לאורך זמן, והמשיכו להשתמש בה שימוש יומיומי גם לאחר מספר חודשים מתחילת הפיילוט | 20% |
| הצטרפות לתכניות משלימות | שיעור המשתתפים בפיילוט שבחרו בעקבות השימוש בפתרון להשתתף בתכניות שמירת משקל והרזיה משלימות | 10% |
| שביעות רצון משתמשים ומטפלים | שביעות הרצון מהפתרון בקרב המשתמשים, ומטפלים (כגון רופאי משפחה ותזונאים) | 10% |
| שיעור המצטרפים והמתמידים מקרב אוכלוסיות מיוחדות | שיעור משתמשי המערכת שהתמידו בשימוש בה לאורך זמן, והמשיכו להשתמש בה שימוש יומיומי גם לאחר מספר חודשים מתחילת הפיילוט, בקרב אוכלוסיות מיוחדות המוגדרות במכרז (עולים מאתיופיה, הציבור הערבי, מטופלים שעברו ניתוחים בריאטרים, מטופלים החולים במחלות כרוניות הדורשות מעקב אחר משקל) | 10% |
| אי שינוי לרעה במדדים בריאותיים של המשתתפים בפיילוט, ובאיכות התזונה של המשתתפים בפיילוט | היעדר תופעות לוואי שליליות של הרזיה (כגון הופעת דיכאון, אובדנות, לחץ, חרדה, התמכרויות לעישון, סמים, אלכוהול ועוד), אי-שימוש בתרופות מסוכנות להרזיה, ואי-פגיעה באיכות התזונה של המשתתפים בפיילוט (ליקויי ויטמינים, עלייה בקפאין ועוד) | 10% |
| שיעור האימוץ של הדיאטה הים תיכונית ע"י משתתפי הפיילוט בתום התקופה | הצלבת ההרכב התזונתי עליו מדווחים המשתתפים בסוף הפיילוט עם מדד Mediterranean Score מדד שיציע המציע, ויאושר ע"י המשרד בשלב האפיון והתכנון | 10% |
| מדד נוסף ראשון שיוצע ע"י המציע | מדד שיציע המציע, ויאושר ע"י המשרד בשלב האפיון והתכנון | משתנה* |
| מדד נוסף שני שיוצע ע"י המציע | מדד שיציע המציע, ויאושר ע"י המשרד בשלב האפיון והתכנון |  |
| איכות מנהל הפרויקט והצוות המוצע לפרויקט המלא | ניסיונם והתאמתם של מנהל הפרויקט והצוות המוצע בביצוע פרויקטי תוכנה ברמת המורכבות הנדרשת. | 10% |

- (*) משתנה = המדדים עצמם יקבלו ניקוד בהתאם למידת ההתאמה שלהם למדידת הצלחת הפתרון המוצע. מדד בניקוד גבוה יקבל משקל גבוה יותר ביחס למדדים שהוצעו מראש.

אפיון ותכנון הPOC:

- לאחר ההודעה על המעבר של הצעה לשלב בדיקת ההיתכנות, והחתימה על ההתקשרות, תתקיימנה סדרת פגישות בין המשרד לבין המציעים, במטרה להגיע לאפיון ותכנון מוסכם של הPOC. בחלק מן המפגשים הללו ישתתפו, בנוסף לנציגי המשרד ולנציגי המציע, גם נציגי האתרים / הארגונים שבהם יבוצע הPOC.

- במסגרת שלב אפיון ותכנון הפתרון, יגבש המשרד צוות בדיקה ייעודי ומצומצם לצורך בדיקת העמידה בPOC. רשימת חברי הצוות תועבר למציע להתייחסותו, טרם תחילת הPOC.

- במסגרת שלב אפיון ותכנון הפתרון, יאופיין לא רק הPOC, אלא גם תכנית העבודה הכוללת שתמומש במידה ושלב הוכחת ההיתכנות יעבור בהצלחה. בתוך תכנית זו, יפורטו ביתר שאת שני השלבים הראשונים של ההטמעה במערכת הבריאות.  התאמת תכנית העבודה העתידית הינה חלק אינטגרלי מן האפיון והתכנון.

- עם סיום שלב האפיון והתכנון, יגיש המציע למשרד מסמך אפיון ותכנון של הפרויקט, ולאחר שהמשרד יאשר את המסמך, יצא לפועל הPOC. במידה ותוך 120 יום מהחתימה על הסכם התקשרות, לא הצליחו הצדדים להגיע לאפיון ותכנון מוסכם של POC, אזי יהיה רשאי המשרד לבטל את ההתקשרות עם המציע. במקרה שכזה, יחזיר המשרד למציע את הוצאות העבודה שביצע המציע בתהליך האפיון והתכנון בלבד, לפי דו"ח שעות שיאושר ע"י המשרד.

ביצוע הPOC:

- הPOC יבוצע באתר אחד לפחות, לתקופה של 30-360 יום כפי שיוסכם מראש בין המציע והמשרד. תקופת הPOC והיקפו ייקבעו בהתאם לאופיו של הפתרון, כאשר ישנם פתרונות שניתן לבחון את התאמתם למערכת גם בתקופה קצרה ובאתר יחיד, וישנם פתרונות שלצורך בדיקת התאמתם למערכת יש צורך בתקופה ממושכת יותר ובמספר אתרים רב יותר.

- יבוצע תוך מדידה מתמדת, בזמן אמת או קרוב לזמן אמת, של ביצועי הפתרון המוצע, ושל ההשלכות של השימוש בפתרון המוצע. מדידה זו תועבר לכל הצדדים המעורבים על מנת להשתפר תוך כדי הPOC ולהגיע לבחינה מיטבית של הפתרון המוצע. המציע והמשרד יקיימו פגישות שוטפות שבמהלכן יוצגו נקודות לשיפור בPOC, ותינתן למציע הזדמנות לתקנן. היות ובמקרה של חלק ממדדי ההצלחה ב POC, ייתכן עיכוב בין תקופת המדידה לבין ההגעה לתוצאות במדדים, הרי שבמקרים שכאלה, יהיה המשרד מוסמך להסתמך על מדידות הקרובות לזמן אמת (שלא תהיינה זהות בהכרח לתוצאות שתפורסמנה בסוף תהליך הערכת האיכות), או להמתין להגעת התוצאות הסופיות של תהליך ההערכה.

- היות וחלק מן הכלים המוצעים כפתרון עשויים להיות כלים שפרישתם במערכת הבריאות דורשת ניסויים קליניים מקדימים, על המציע לבחון היטב בעת ההצעה האם הPOC שהוא מציע יכול לשמש כניסוי קליני שכזה, ואם לא, האם נדרש ניסוי קליני לפני הPOC או לאחריו. במידה ולהערכת המציע נדרש ניסוי קליני, על המציע לפרט בהצעה את מהלך הניסוי, את האמצעים שייעשה בהם שימוש, את האישורים הנדרשים ואת הניסיון שיש למציע בתהליכים מסוג זה. המשרד עשוי להחליט כי נדרש ניסוי קליני גם במקרים שבהם המציע לא העריך כך בהצעתו.

- המשרד יהיה רשאי להפסיק את הPOC בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, גם לפני תום המועד הרשמי של הPOC, במידה והPOC יתגלה כלא יעיל בעליל או ייצור נזק (כגון אך לא רק: פגיעה בפרטיות המטופלים, פגיעה בבטיחות הטיפול, פגיעה בבריאות המטופלים). במקרה שכזה, הודעה תימסר למציע, והמציע יוכל, לאחר הפסקת הPOC, לתקן את הליקויים ולהגיש בקשה למשרד לצורך הפעלתו מחדש.

- כצעד מקדים, מקביל או חלופי לPOC באתר, ייתכן והמשרד והמציע יסכימו על ביצועו של "POC אופליין". במסגרת שכזו, ינוסה הפתרון המוצע בתנאי מעבדה תוך שימוש בדאטה מתוך מערכת הבריאות, במטרה לבחון את יעילותו התיאורטית על דאטה היסטורי. המציע רשאי להציע "POC אופליין" שכזה במסגרת ההצעה, ואולם POC מסוג זה אינו יכול להיות הPOC היחיד שיוצע.

- כמו כן, המציע רשאי להציע בהצעתו כמה אפשרויות לביצוע POC, ולציין את המשמעויות של כל אחת מהן. במקרה שכזה, על המציע לבחור באחת האפשרויות כאפשרות המועדפת, ולפרט פירוט מלא אודות אפשרות זו.

ניתוח תוצאות הPOC:

- עם סיום הPOC, רשאי יהיה המשרד להחליט על אחד משני אפיקים:

כיבוי מערכת הPOC, וניתוח תוצאותיו --או-- ניתוח תוצאות הPOC, מבלי שתכובה מערכת הPOC

- בניתוח תוצאות הPOC, ייבדקו הפרמטרים אשר נקבעו מראש כמכריעים לגבי הצלחת הPOC, ע"י צוות הבדיקה שמונה מראש.

- לקראת תהליך הבדיקה, המציע יגיש למשרד מסמך סיכום POC, הכולל מידע מפורט, מדויק ומלא אודות תהליך הPOC, ומפרט את מדדי הPOC כפי שנמדדו ע"י המציע. עוד בטרם התכנסות צוות הבדיקה, יאשר משרד הבריאות את המידע המופיע במסמך הסיכום. במידה ולא יצליחו הצדדים להגיע למסמך מוסכם, יוגשו לצוות הבדיקה שני מסמכים, כאשר האחד מסכם את הPOC מנקודת ראותו של המציע, והשני מנקודת ראותם של נציגי המשרד.

- תהליך בדיקת תוצאות הPOC ייקח לכל היותר 90 יום, ויסתמך על המסמכים שהוגשו לצוות הבדיקה, כמו גם בדיקות נוספות שיתבקשו ע"י הצוות.

- במידה וייקבע כי הפתרון עומד בפרמטרים שהוגדרו מראש לPOC, אזי הפתרון יעבור את "בדיקת ההיתכנות", ויעלה לבדיקת האיכות והעלות השנייה. בשלב זה ישוקללו ציוני האיכות שהושגו ב POC עם ציוני העלות של הפתרון, ולפי הציון המשוקלל ייקבע אילו פתרונות יוטמעו במערכת הבריאות.

- במידה וייקבע כי הפתרון אינו עומד בפרמטרים שהוגדרו מראש לPOC, אזי לא יוטמע הפתרון במערכת הבריאות. במקרה שכזה, ישלם המשרד למציע את הסכום שהוגדר בהצעה כעלותו הכוללת של הPOC בלבד.

תיחור דינאמי

במסגרת מכרז זה, המזמין מודיע שלא יבוצע תיחור דינאמי מקוון בין המציעים. עם זאת, המזמין יהיה רשאי, לקיים משא ומתן עם הספקים שיעברו את ציון האיכות המינימלי במכרז. המשרד לא מתחייב לבצע תהליך זה כחלק מתהליך הבחירה. המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם ספק שנותר כספק יחיד במכרז, בין אם לא הוגשו מלכתחילה הצעות אחרות, ובין אם משום שיתר ההצעות שהוגשו למכרז נפסלו.

אומדן עלויות

במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן. לחילופין, ובאופן מצטבר, שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

מחירים

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2- כללי הצמדה.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב הפתרון שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד או שבוצעה קבלת המערכת בדרך אחרת.

הן בשלב הPOC, והן בשלב ההטמעה במערכת הבריאות, קבלת המערכת תהיה המוקדמת מבין:

המועד בו אישר המשרד כי הפתרון עמד במבחן הקבלה עבור ההתקנה, כל אחד מן הממשקים וכולם ביחד (אישור הקבלה לא יימנע או יעוכב בשל אי התאמה שתוגדר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד כאי התאמה מינורית ונקודתית).

התאריך שבו מתחיל המשרד להשתמש שימוש מלא בכל יכולות הפתרון, במידה ויכולות הפתרון חופפות חפיפה מלאה את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה.

חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר הפתרון על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה והמשרד טרם החל לבצע את מבחני הקבלה.

ביצוע תשלום יעשה עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, וכן על פי אבני הדרך המוגדרות בפרק 4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר חשבונית לתשלום עבור פיתוח עתידי בהזמנת המשרד ללא העברת קוד המקור כאמור במסמך זה.

במידה שהמשרד יבקש לבצע שינויים ותוספות, יגיש הזוכה הצעת מחיר לשינוי. ההצעה תכלול פירוט השינויים והשיפורים, כולל הערכת שעות לפי מקצוע.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M).

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות  ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת. מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . בגדר מידע סודי לא ייחשב גם מידע שהיה מצוי בחזקתו קודם לגילוי  ללא  חובת סודיות; מידע שנמסר ע"י המזמין לצד ג' ללא חובת סודיות.  . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

המציע ימציא לארגון לפי בקשתו פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.
התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'4. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

המציע מחויב לעמוד בנהלי אבטחת מידע המקובלים במשרד כאמור בנספח ג'.

יעדים (I)

  - כללי - הבהקים

האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה בישראל.

מערכת הבריאות בארץ עומדת בפני אתגרים משמעותיים בשל הגידול הדמוגרפי, העלייה בתוחלת החיים וריבוי המחלות הכרוניות, לנוכח המחסור בכוח אדם רפואי ובתשתיות ושירותי בריאות. התחלואה בישראל מושפעת בין היתר מאורח החיים הישראלי, ובתוך כך מתזונתם של הישראלים, אשר עוברת בעשורים האחרונים תמורות רבות הקשורות בתיעוש המזון, ובאימוץ הולך וגובר של הרגלי תזונה בלתי בריאים ע"י כלל המגזרים וכלל הגילאים בחברה, כמו גם מיעוט בפעילות גופנית. עקב השינויים הללו, בשנים האחרונות מתפשטת מגיפת ההשמנה בכלל האוכלוסייה כולל ילדים ונוער והיא מאיימת להפוך את המגמות הקיימות ולהעלות את שיעור התחלואה והתמותה ממחלות כרוניות בישראל. ההשמנה היא גורם סיכון לתחלואה במחלות כרוניות רבות וביניהן סוכרת, מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם, סרטן השד, סרטן המעי הגס סרטן הרחם ועוד. השמנה קשורה גם בשיעורי תמותה גבוהים יותר ובתוחלת חיים קצרה יותר. שכיחות ההשמנה גבוהה יותר בקרב נשים בישראל, כאשר נשים ערביות מעל גיל 50 מהוות קבוצת סיכון, עם שיעורי השמנה גבוהים במיוחד.

הפתרון לבעיית ההשמנה צריך להיות פתרון רב תחומי ומערכתי, המבוסס בראש ובראשונה על הקצאה של משאבים נוספים לטיפול בנושא, וכולל בין היתר מיזמים חינוכיים המעודדים אורח חיים בריא בקרב ילדים ובני נוער, התערבות מושכלת בשוק המזון, ועוד. ואולם, כצעד משלים לפתרונות שכאלה, קיימת קשת רחבה של פתרונות דיגיטליים אשר יכולים לסייע לפרטים ולקהילות להימנע מהשמנה, להפחית משקל עודף, ולשמור על משקל תקין ועל תזונה בריאה ומאוזנת לאורך זמן. פתרונות שכאלה עשויים להיות, למשל, פתרונות שיסייעו לציבור לקבל החלטות בריאות באשר לתזונת הפרט והמשפחה ולנהוג לפיהן לאורך זמן, פתרונות שיסייעו לגורמים המטפלים ולמחנכים  באיתור מוקדם של מקרים הדורשים התערבות ובהתערבות נכונה למניעת השמנה, הפחתת משקל עודף ועידוד שמירה על משקל תקין ותזונה בריאה, ופתרונות שיסייעו לאוכלוסיות מיוחדות ולקבוצות סיכון (כגון חולי סוכרת, מטופלים שעברו ניתוח בריאטרי, ומטופלים בעלי מחלות כרוניות הדורשות מעקב אחר משקל) במעקב אחר משקלן, ובשמירה על משקל תקין.

מכרז זה הוא השלישי בסדרה של "מכרזי בעיה" שמוציא המשרד המבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים לאתגרי מערכת הבריאות. מכרזים אלה מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה מוקדמת של מהות הפתרון, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות רבים וחדשניים להיכנס אל מערכת הבריאות, בלי היצמדות להנחה מוקדמת לגבי מאפייניו של הפתרון הרצוי לבעיה.

לקוחות הפתרון

הלקוח

אגף המחשוב של משרד הבריאות, שירכז את הפרויקט וינהל את הפתרון ברמה התפעולית

כלל ארגוני הבריאות והארגונים במדינת ישראל שיהיו מעוניינים להטמיע את הפתרון.

סוגי המשתמשים בפתרון

רופאים ונותני שירותי בריאות אחרים בארגוני הבריאות ובארגונים נוספים

ציבור המטופלים המגיע או השוקל להגיע לבתי החולים

אדמיניסטרטורים בארגונים השונים

אדמיניסטרטורים במשרד הבריאות

יעדים ומטרות (G)

מטרות המשרד בעת חיפוש אחר פתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה הן:

- קידום בריאות ומניעת תחלואה באמצעות סיוע לסובלים מעודף משקל לרדת במשקל, וסיוע לבעלי משקל תקין לשמור על משקלם.

- עידוד תזונה נכונה ובריאה, בדגש על הדיאטה הים תיכונית, אשר המשרד מעוניין לקדמה לחיזוק בריאות הציבור, צמצום התחלואה והעלאת תוחלת החיים.

- מתן מענה לקבוצות סיכון הסובלות במיוחד מהתופעה, כגון עולים (בדגש על עולים מאתיופיה הסובלים משיעורי השמנה וסכרת גבוהים מהציבור הכללי), הציבור הערבי (בדגש על נשים ערביות מעל גיל 50), מטופלים שעברו ניתוחים בריאטרים, ומטופלים בעלי מחלות כרוניות הדורשות מעקב אחר משקל.

- צמצום פערים חברתיים ובריאותיים, ומתן מענה לכשל השוק הנובע מכך שההשמנה בקרב אוכלוסיות מוחלשות חמורה במיוחד.

יעדים נוספים:

- מימוש פתרון מתקדמים טכנולוגית, שימושיים, פשוטים ויעילים, העונים על צרכי המערכת, תוך שימוש מירבי במשאבים הקיימים על מנת לחסוך בעלויות.

- מימוש פתרונות בני קיימא, אשר יסייעו להתנהלות יעילה של המערכת, ויאפשרו ניצול נכון יותר של משאביה

- מתן הזדמנות לפתרונות חדשניים  אשר עד כה לא הצליחו לחדור די הצורך אל תוך מערכת הבריאות הישראלית, להפוך לחלק מן המערכת, וע"י כך חיזוק החדשנות במערכת הבריאות, תמיכה בתעשיית הבריאות הדיגיטלית הישראלית, והעמקת הקשר שבין התעשייה עתירת הידע לבין מערכת הבריאות.

- הטמעת פתרון המאפשר התרחבות והתאמות בהתאם לצרכים שיעלו בעתיד.

בעיות

לטובת לימוד מעמיק של בעית ההשמנה יתקיים דיאלוג בין משרד הבריאות לתעשייה באמצעות אתר "תובנות" בכתובת www.impact.health.gov.il. המעוניינים לקחת חלק בדיאלוג יפנו בבקשה לקבלת שם משתמש וסיסמה לכתובת הדואר האלקטרוני it.tenders@moh.gov.il. למען הסר ספק הדיאלוג סביב הבעיה העומדת ביסוד המכרז אינו חלק מהתהליך המכרזי ולא יענו במסגרת זו שאלות הנוגעות לכל חלק אחר במכרז. שאלות כאלה יש להפנות לפי סעיף 0.3.4.1 לעיל.

תמצית הבעיות במצב הקיים

הבנת תמצית הבעיות במצב הקיים מבוססת ברובה על הדו"ח "מניעה וטיפול בהשמנה" שהוציא משרד הבריאות בשנת 2011 כחלק מהיוזמה לעתיד בריא 2020, מסקירה בנושא השמנת יתר ועודף משקל בישראל שהוציא מרכז המידע של הכנסת, ומדו"ח התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה לשנים 2011-2013. שלושת המסמכים הללו זמינים לציבור באינטרנט.

השמנה כתופעה גלובאלית

השמנת יתר קשורה בתחלואה משמעותית בכל הגילאים. בשנת 1997 הגדיר ארגון הבריאות העולמי את תופעת ההשמנה כמחלה, ומאז היא מוכרת ככזו בקלסיפיקציה העולמית של מחלות. השמנת יתר קשורה למרבית הבעיות הרפואיות השכיחות בחברה המערבית, ביניהן סוכרת מסוג 2 ,יתר לחץ דם, סוגים רבים של סרטן, מחלת לב כלילית ואי ספיקת לב, שהטיפול בהן גובה עלויות רבות. עבודות שונות מעריכות כי השמנת האוכלוסייה אף תוביל להפחתה בתוחלת החיים. עודף משקל והשמנת יתר מוגדרים כיום לפי ערכי BMI, מדד המורכב מהיחס שבין משקל הגוף (הנמדד בקילוגרמים) לגובה בריבוע (הנמדד במטרים רבועים). הטווח התקין של BMI הינו 19 עד 25 ק"ג/מ"ר. עודף משקל מוגדר כ־BMI בטווח שבין 25 ו־30 ק"ג/מ"ר, והשמנת יתר מוגדרת כ־BMI הגבוה מ־30 ק"ג/מ"ר. עם זאת, הסיכון למחלת לב כלילית עולה עם ערכי ה־BMI  כבר מערכים שהינם בטווח התקין, באופן שאינו תלוי בגורמי סיכון אחרים, כגון רמה מוגברת של שומנים בדם ויתר לחץ דם.

למרות הידיעה שהשמנת יתר הינה גורם סיכון בריאותי מרכזי, היקפי השמנת היתר הגיעו לרמה של מגפה, ומגמת העליה נמשכת בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. בין שנות השמונים לשנות האלפיים, הימצאות ההשמנה הכפילה את עצמה, מ־%15 לפני כשלושים שנה, למימדים שעולים על שליש מהאוכלוסייה המערבית המבוגרת כיום. כך למשל, לפי הערכות ארגון הבריאות העולמי ב 2005- כ 1.6- מיליארד מבוגרים ברחבי העולם סובלים ממשקל עודף, לפחות 400 מיליון מהם סובלים מהשמנת יתר. בשנת 1995 עמד נתון זה על כ 200- מיליון מבוגרים.  בנוסף, לפי הערכות המבוססות על סקרי אוכלוסייה בארה"ב, אם תמשכנה המגמות הנוכחיות, בשנת 2030 יותר ממחצית אוכלוסיית ארה"ב תסבול מהשמנת יתר, כשליש יסבלו מעודף משקל ופחות מ־%15 יהיו בעלי משקל תקין.

ככלל, שיעורי השמנת היתר גבוהים יותר בקרב נשים, אף ששיעורי משקל היתר גבוהים יותר בקרב גברים. כמו כן, קיים קשר בין השמנה ובין מעמד כלכלי-חברתי: שיעורי השמנת היתר בעולם המערבי גבוהים יותר . בקרב אוכלוסייה ממעמד חברתי-כלכלי נמוך.

השמנה בקרב ילדים ובקרב בני הנוער נחשבת אף היא למגפה באזורים מסוימים בעולם והיא נתונה בעלייה מתמדת באזורים אחרים . זאת ועוד, קיימת סבירות גבוהה שילדים הסובלים ממשקל יתר יגדלו להיות מבוגרים הסובלים מהשמנת יתר, עם כל הסבל הנלווה לכך. בין הגורמים לעלייה במשקל בקרב הילדים נמצא שהם ממעיטים בפעילות גופנית. ילדים מבלים שעות רבות יותר מבעבר בצפייה בטלוויזיה ומול המחשב (כלומר כמות ”שעות המסך״ גדלה). מלבד הפעילות הגופנית והחברתית שלא מתבצעת בפועל בעת הצפייה בישיבה, נחשפים הילדים לפרסומות העוסקות במזון ובעיקר למזון עתיר שומנים, אותו הם צורכים בכמויות גדולות יותר מבעבר, ובצורה אוטומטית. ילדים אוכלים מזון

מהיר עתיר קלוריות ובעל יכולת שובע נמוכה, דחיסות קלורית גבוהה וללא צורך בלעיסה משמעותית. תופעה זו שכיחה יותר בקרב משפחות בהן שני ההורים עובדים שעות ארוכות.

השמנה בישראל

בסקר הבריאות הלאומי, שנערך בישראל בשנים 2007-2010 נמצא כי בקרב האוכלוסייה הבוגרת, %30 מהנשים ו־%41 מהגברים סובלים מעודף משקל וכ־%15 מכלל הנשים והגברים המבוגרים בישראל סובלים מהשמנת יתר. עוד נמצא, כי ברוב קבוצות הגיל שיעורי עודף המשקל והשמנת היתר גבוהים יותר באוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית. תיעוד מרכיבי BMI והערכת השמנת יתר הינם צעדים ראשונים בהבנת ממדי התופעה בישראל, ומהווים בסיס מידע לתוכניות התערבות ומניעה ברמה הפרטנית. בדו"ח התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל לשנים 2011-2013, מצוין כי שנת 2013 ,שיעור השמנת יתר בקרב בני 20-74 עמד על 23.8% .שיעור זה נותר יציב במהלך שנות המעקב.  השיעור עולה עם הגיל, מ־10.9% בקרב בני -24 -20  ועד 34.2% בקרב בני 65-74.

שיעור השמנת יתר גבוה יותר בנשים מאשר בגברים (25.1% לעומת 22%). הבדל זה ניכר בעיקר בקרב בני 45-74. שיעור השמנת יתר במבוטחים ממעמד חברתי־כלכלי נמוך (בעלי פטור) גבוה פי 1.7 מאשר במבוטחים ממעמד חברתי־כלכלי גבוה (ללא פטור).

הנטל הכלכלי הנובע מהשמנה ומעודף משקל

משקל יתר ובמיוחד השמנת יתר יוצרים עלות כלכלית משמעותית. המועצה הלאומית לרפואה בארצות הברית - גוף מדעי בכיר המייעץ לממשל - העריכה שמשקל יתר והשמנת יתר עלו למשק בארצות הברית בשנת 2004 כ 129-98- מיליארד דולר בעלויות בריאות ואחרות.

ארגון RAND בארה"ב חישב כי לו היו מפחיתים את רמת ההשמנה בקרב בני 65 ומעלה לרמה שהייתה קיימת בארה"ב לפני 30 שנה, היה החיסכון למשק האמריקני בשנים 2005-2030 מגיע לכדי 1.2 טריליון דולר. אף שחישובים אלה מבוססים על מבנה המשק האמריקני, סביר להניח שגם בישראל, הפחתת עודף המשקל עשויה להניב חיסכון גדול מאוד למשק: בשנת 2010 הוערך כי העלות הכלכלית למשק של השמנת יתר עומדת על כ 5.76 מיליארד ₪, שהם כ 10% מההוצאה הלאומית על בריאות בשנה זו.

הגורמים להשמנה

שני הגורמים העיקריים להשמנה הם תזונה לא מאוזנת, המתבטאת בצריכת קלוריות מוגברת, ופעילות גופנית מופחתת (פעילות יומיומית בישיבה – sedentariness – וחוסר פעילות גופנית יזומה). הגורמים לצריכת קלוריות מוגברת הם:

- שפע של מזון בהישג יד.

- עלייה במגמת האכילה מחוץ לבית: רוב סוגי המזון מחוץ לבית, לדוגמה במשרד, או במסעדה הם עתירי שומן, דחוסי קלוריות ובעלי מעט מאוד סיבים תזונתיים. לכן כדי לשבוע מהם אוכלים כמויות גדולות יחסית.

- אכילת מזון עתיר קלוריות: לדוגמה, מזון”מוכן לאכילה״ בבית (חמם והגש). מדובר במזון עשיר בקלוריות ובשומנים מחד, וקל ללעיסה, מאידך. ילדים ומבוגרים ניזונים מהם כאחד, אך הבעיה בולטת יותר בקרב הילדים.

- היעדר ארוחות סדירות הגורם לתזונה לא מאוזנת ועתירת קלוריות.

- צריכה מוגברת של משקאות עתירי קלוריות, לדוגמה, משקאות מוגזים, משקאות אנרגיה, מיצים ממותקים ומשקאות אלכוהוליים.

- מנות מוגדלות בדוכני המזון וחטיפים הארוזים באריזה משפחתית.

- עלייה ב״זמן מסך״) צפייה בטלוויזיה וישיבה מול צג המחשב או הטלפון( , המובילה לירידה בפעילות ואכילה אוטומטית, בכמויות ובאיכות לא מבוקרת.

בנוסף לצריכת קלוריות מוגזמת והיעדר ביצוע פעילות גופנית בחיי היומיום, קיים גם חוסר מודעות של חלק מהציבור לעוצמת הבעיה,  וחוסר איתור וטיפול רב-מקצועי יעיל על ידי הצוות המטפל.

הסיכונים הנלווים להשמנה

השמנה תורמת במידה ניכרת להעלאת המועדות לפתח גורמי סיכון נוספים, תחלואה ואף תמותה. חלק מהסיכונים כלול ברשימה הבאה:

גורמי סיכון:

- יתר לחץ דם

- הפרעה בשומני הדם (dyslipidemia)

- התנגדות לפעולת האינסולין (insulin resistance))

מחלות:

- מחלת לב כלילית

- סוכרת (המופיעה לרוב בגיל מבוגר, אך עם העלייה במשקל בקרב בני נוער, עולה גם שכיחותה בקבוצת גיל זו)

- בעיות נשימה, כולל הפרעות נשימה חסימתיות בשינה (העלולות להוביל למחלות כגון מחלת לב כלילית ולשבץ מוחי)

- מחלת כבד וכיס המרה

- דלקת פרקים (מחקרים מסוימים טוענים כי כל קילוגרם נוסף במשקל מעלה ב 10%- את הסיכון לדלקת פרקים)

- סוגים שונים של סרטן; המעי הגס, השד (לאחר גיל המעבר), הרחם והערמונית. מחקרים בארצות הברית מצביעים על האפשרות שעד 20% ממקרי הסרטן בקרב הנשים ו 14%- בקרב הגברים נגרמים כתוצאה מהשמנה. נמצא גם כי היארעות חוזרת של סרטן שד קשורה גם היא להשמנה והיעדר פעילות גופנית.

- דיכאון

- סיבוכי היריון ולידה: בעיות פוריות, עלייה בסיכון לניתוח קיסרי, סיכון מוגבר למות האם והעובר ועלייה בשיעור המומים המולדים.

- מוגבלות תפקודית.

הקשר ארגוני / עסקי

השלכות או"ש  (G)

במסגרת מכרז זה, נדרשת הדרכה והטמעה של המוצר בכל אחד מארגוני הבריאות המשתתפים על סוגיהם השונים, ולכן יתרון יינתן לכלים שהטמעתם פשוטה.

בנוסף קהל היעד במקרים רבים אינו בעל רקע / אינטואיציה של שימוש באפליקציות. על כן, עיצוב ממשק המשתמש חייב להיות ברור, פשוט ואינטואיטיבי.

תלות במערכות אחרות

על המוצר לאפשר קישוריות מלאה למערכות הליבה המצויות בכל אחד מהגופים נותני השירות, הגורמים המבטחים ובמשרד הבריאות. קישוריות זו, אפשר שתושג באופן הדרגתי.

תכנית עבודה שנתית

מכרז זה מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף המחשוב במשרד הבריאות ובכפוף לאישור תקציבי לשנות התקציב הבאות שיאפשר את היקף הפריסה הרצוי.

ישימות ועלות /תועלת

ישימות הפרויקט וסיכונים

בכוונת המשרד לתת עדיפות מסוימת ליזמים בעלי ידע וניסיון בתחומים הנדרשים, ועל ידי כך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה. כמו כן, בכוונת המשרד ליישם את הפרויקט באופן הדרגתי, לאחר ביצוע שלב הוכחת היתכנות, וכך לצמצם את הסיכונים לישימות הפרויקט.

אופק הזמן

תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט  ותחזוקה למשך 3 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 12 תקופות נוספות של שנה בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

יישום - מהות המוצר (S)

מאפיינים כללים (I)

כללי

תכלית מכרז זה הינה מציאת פתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה.

תפיסת השימוש בפתרון הנדרשת

בשנים האחרונות מתפשטת מגפת ההשמנה בכלל האוכלוסייה כולל ילדים ונוער והיא מאיימת להפוך את המגמות הקיימות ולהעלות את שיעור התחלואה והתמותה ממחלות כרוניות ישראל. השמנה היא גורם סיכון לתחלואה במחלות כרוניות רבות וקשורה גם בשיעורי תמותה גבוהים יותר ובתוחלת חיים קצרה יותר. הפתרון המלא למיגור המגיפה חייב כמובן לכלול גם חינוך עיקש של הציבור שיוביל להפנמה אמיתית של השלכות ההשמנה ויצרית אלטרנטיבות תזונה מתאימות. ואולם, כצעד משלים לפתרונות שכאלה, קיימים פתרונות דיגיטליים אשר יכולים לסייע לציבור ולמטפלים בו להקפיד על תזונה בריאה, להגביר פעילות גופנית, להתריע בפני אורח חיים מזיק ועוד ועוד. משרד הבריאות מעוניין לעודד את הכנסתם של פתרונות דיגיטליים שכאלה ולשם כך נועד המכרז.

ניהול תכנית העבודה

משרד הבריאות מנהל פרויקטי המחשוב במערכת לניהול פרויקטים. מציעים שיזכו יהיו צריכים לעדכן את גאנט הפרויקט במערכת המשרדית. החיבור למערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם, הספק הזוכה אחראי לכל תהליך ההתחברות ובכלל זה רכישת הכרטיס.

אילוצים: במידה והיישום שמציע המציע דורש אינטגרציה למערכות תפעוליות, ייתכן ועל הפתרון יהיה לספק קישוריות מלאה למערכות הליבה השונות והמגוונות המיושמות בארגונים השונים. משום כך, בהצעה יש לכלול תכנית אינטגרציה הכוללת את הממשקים שנדרשים למערכת להערכת המציע, ואת האופן שבו תבוצע בהדרגה ההתממשקות. כלל עלויות הממשקים צריכות להיכלל בהצעה.

תיחום חיצוני (I)

מערכות משיקות (M)

אופי הפתרון יכתיב את זהותן של המערכות המשיקות לו, ואת עומק ההתממשקות הנדרש לכל אחת מן המערכות. כך לדוגמא, פתרון שבבסיסו אפליקציה המסייעת למטופל לאתר מוקדי טרום בית חולים בסביבתו עשוי שלא לדרוש כל אינטגרציה למערכות תפעוליות, ולעומתו, פתרון המבוסס על מערכת תומכת החלטה לקביעת סדר העדיפויות לטיפול במאושפזים עשוי לדרוש אינטגרציה עמוקה עם מערכות תפעוליות, אדמיניסטרטיביות וקליניות רבות, בבית החולים ומחוצה לו.

במידה והפתרון כולל בתוכו זיהוי של מטופל או מטפל, הפתרון יידרש להתממשק עם מערכות הזדהות שונות. הכללה או אגירה של מידע פרטי מזהה במערכת דורשת נקיטת צעדים משמעותיים להגנה על הפרטיות.

הפתרון עשוי להידרש להתממשק עם מספר מערכות אצל הארגונים בהם תותקן. מערכות שונות נמצאות בשימוש נותני השירות השונים. בין המערכות שיש לשקול התממשקות אליהן (כתלות בזהות הפתרון): מערכת ניהול וזימון תורים, מערכות תיק קליני, מערכות ATD, ERP, ועוד.

כתלות בזהות הפתרון, הפתרון עשוי להידרש להתממשק עם מערכות שונות אצל הגורם המבטח.

כתלות בזהות הפתרון, הפתרון עשויה להידרש להתממשק מול מערכות שונות במשרד הבריאות, כמו מערכת שו"ב, מערכת EDM, , BI, מערכות ריכוזיות ועוד.

על המציע לפרט בהצעתו את הממשקים הנדרשים עבור המערכת ואת התועלות שיאפשרו ממשקים אלה. כלל העלויות הקשורות בהתממשקות צריכות להיכלל בהצעת המציע. מומלץ להשתמש במנגנון שאלות ההבהרה על מנת לברר את האתגרים וההזדמנויות שבהתממשקות הפתרון המוצע עם התשתיות הקיימות במערכת הבריאות.

דרישות מהפתרון (S)

כללי (I)

    - פרק משנה זה מפרט את הדרישות העסקיות, הפונקציונאליות והלא-פונקציונאליות, מהמוצר.

    - מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בסעיפים יכולות נוספות שיש למוצר היום או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרן הטכנולוגיה ושלדעתו יכולים לסייע למשרד גם בדרישות עתידיות.

    - על המציע לתאר את הפתרון המוצע בהתאם לדרישות המפורטות להלן (סעיפים 2.4.2-2.4.3). יש לתאר את הפתרון הקיים. ניתן ומומלץ לתאר גם פתרון מתוכנן לטווח הקצר ולטווח ארוך יותר.

| דרישה (2.4.2-2.4.3) | קיים | בטווח הקצר | בטווח הארוך |
| --- | --- | --- | --- |
| היקף ועומק הפתרון |  |  |  |
| בשלות הפתרון |  |  |  |
| ... |  |  |  |

    - על המציע לתאר את תכונות הפתרון המוצע במלל חופשי. בתוך כך, עבור כל תכונה במוצר יש לפרט בפירוט את אופן מימושה:

- P - קיים במוצר הבסיס. יודגש כי אם הנושא קיים בכלי נפרד המתממשק למוצר – יש לציין זאת. עדיפות תינתן לפתרונות שהם אינטגרטיביים ברמה גבוהה למוצר.

- A - קיים ובשימוש בפתרון, באמצעות פיתוח למוצר הבסיס.

- C - אפשרי בהתאמה מובנית ללא פיתוח (קסטומיזציה)

- D - אפשרי באמצעות פיתוח ייעודי עתידי.

- T - תמיכה באמצעות מוצר משלים.

- N - לא נתמך.

| תכונה | תיאור | אופן המימוש |
| --- | --- | --- |
| תכונה1 | תיאור1 | P/A/C/D/T/N |
| תכונה1 | תיאור2 | P/A/C/D/T/N |
| ... |  |  |

- יש לכלול הסברים והבהרות לנושא. אם קיימת הרחבה ארוכה לנושא יש לצרף אותה כנספח.

- המשרד ייתן עדיפות לפונקציונליות הקיימת במסגרת המוצר ללא פיתוח ורואה בכך הפחתת הסיכון לפרויקט.

דרישות כלליות מהפתרון

    - היקף ועומק הפתרון המשרד יעדיף פתרונות המהווים פתרונות מלאים ככל האפשר לבעיה שבנדון, הן מבחינת היקף האוכלוסייה שבה נוגע הפתרון, והן מבחינת עומק השיפור שהפתרון מעניק לאוכלוסייה זו. בהקשר זה, תינתן עדיפות לפתרונות שאינם נישתיים, ושמטפלים בליבה של תופעת ההשמנה.

    - בשלות הפתרון המשרד יעדיף פתרונות בשלים או פתרונות הקרובים לבשלות, ופתרונות שזמן היישום שלהם בשטח יכול להיות קצר, על פני פתרונות המהווים רעיונות בוסריים או ראשוניים, שפיתוחם רווי סיכונים ויישומם אינו אפשרי בעתיד הנראה לעין. על המציע לפרט את רמת הבשלות של כל אלמנט בתוך הפתרון, ולהציע תכנית יישום ריאלית להטמעתו של הפתרון.

    - פשטות המימוש המשרד יעדיף פתרונות פשוטים ואלגנטיים לבעיה, על פני פתרונות מורכבים ובעלי סיבוכיות גבוהה, ופתרונות שיישומם ומימושם דורש שינויים מבניים, ארגוניים, תודעתיים ואחרים שלא ניתנים להשגה בטווח הזמן הנראה לעין.

    - התאמת הפתרון למערכת הבריאות הישראלית המשרד יעדיף פתרונות העולים בקנה אחד עם מבנה המערכת הישראלית  ומסוגלים להשתלב בקלות בתוך הארכיטקטורה הארגונית של מערכת הבריאות

    - גנריות המשרד יעדיף פתרונות שהרחבתם לתחומים משיקים פשוטה ואפשרית באמצעות התאמות מינוריות, על פני פתרונות ייחודיים אשר אינם ניתנים להעתקה לתחומים אחרים.

    - החזר השקעה המשרד יעדיף פתרונות שביכולתם להביא לתוצאות רפואיות, אדמיניסטרטיביות וכלכליות שמצדיקות את ההשקעה בהם, מעבר למדדי התוצאה המוגדרים במכרז. על המציע לפרט בהצעתו את התועלות הנוספות במימוש הפתרון, ואת האלמנטים בתוך הפתרון שהופכים את ההשקעה בו למשתלמת.

    - יעילות מוכחת של פתרונות דומים בהשגת תוצאה המשרד יעדיף פתרונות שיעילותם הוכחה, או פתרונות שמבוססים על עקרונות שיעילותם הוכחה במקומות אחרים, על פני רעיונות ראשוניים שטרם נוסו.

    - טכנולוגיה המשרד יעדיף פתרונות העושים שימוש בטכנולוגיה איכותית המאפשרת גמישות, תמיכה רב לשונית ותמיכה במכשירי קצה שונים, מערכות הפעלה שונות, דפדפנים שונים ועוד.

    - שימוש בקוד פתוח המשרד יתן עדיפות לפתרונות העושים שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח במסגרת הפתרון, ולפתרונות שיהיו פתוחים ככל האפשר לשימוש גורמים נוספים, ולמערכת המאפשרות שימוש נרחב והוספת יכולות מתמדת מבלי ליצור כבילה לספק  יחיד.

    - ארכיטקטורה וממשקים המשרד יעדיף פתרונות בעלי ארכיטקטורה פתוחה ומתוכננת היטב, יישומית ופיזית, המתאפיינת בגמישות ומאפשרת יצירת ממשקים בין הפתרון לבין מערכות קיימות ועתידיות, שימוש מחקרי במידע ועוד.

    - אבטחת מידע והגנה על הפרטיות המשרד יקבל רק פתרונות המספקים הגנה מלאה מפני זליגת מידע לגורמים בלתי מורשים, ויעדיף פתרונות הכוללים אמצעי הגנה מעבר לדרישות הסף של המכרז. כמו כן, המשרד יעדיף פתרונות שכוללים בתוכם תכנון מראש לנושא פרטיות המשתמשים (Privacy by Design) ושכוללים הגנה עמוקה  על מידע שזליגתו עלולה לפגוע בפרטיות תושבי מדינת ישראל. יינתנו נקודות לפתרונות הכוללים אמצעי הגנה על הפרטיות מעבר לעמידה בכל הנחיות אבטחת המידע של המכרז.

דרישות אינטגרציה

דרישות האינטגרציה של הפתרון תלויות באופי הפתרון. הדרישות המופיעות כאן הן כלליות, ונוגעות לפתרונות אשר מבוססים על הצורך באינטגרציה עם מערכות קיימות.

    - אינטגרציה יכולות אינטגרציה עם מערכות וכלים רלבנטיים במשרד הבריאות וספקי השירות [כולל התיקים הקליניים השונים, מערכות ATD, מערכת ניהול תורים, כלי הלבנת קבצים, מערכות CRM ועוד] , וכן התממשקות מול הגורם המבטח, וגורמים נוספים לפי הנדרש

    - התממשקות און ליין יכולת התממשקות באון ליין לפחות מול הגורם המטפל, הגורם המבטח, משרד הבריאות וכ3 ממשקים נוספים ברמת מורכבות גבוהה.

    - הפקת מידע יכולת הפקת מידע לפורמטים מקובלים

    - קליטת מידע יכולת קליטת מידע מפורמטים מקובלים

    - ממשק משתמש לתהליכי יצוא / יבוא ממשק משתמש לקביעת מידע לתהליכי יצוא / יבוא

דרישות מהפתרון שאינן פונקציונליות (S)

אבטחת המידע

במידה והפתרון כולל תקשורת עם מערכות המכילות מידע פרטני מזהה או מידע רגיש אחר, השירות יהיה על גבי תשתית תקשורת מאובטחת אשר תעמוד בתנאי אבטחת המידע לשמירת פרטיות וסודיות רפואית

- Security compliance requirements and standards such as HIPAA, SCORM or FIPS 140-2.

- End-to-end encryption

- Online meeting password and host controls

טכנולוגיה ותשתית (S)

  - ארכיטקטורה (S)

במסגרת פרק זה, על המציע לתאר את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע לאמץ, כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, והניתנות ליישום  על ידו עבור דרישות המכרז זה.

הפתרון המוצע עשוי להיות מותקן בשלב ראשון באתר אחד או מספר קטן של אתרים במערכת הבריאות, או כפתרון ענן ציבורי / פרטי. גם אם הפתרון יחל כפתרון המותקן באתר פיסי של מערכת הבריאות, המשרד עשוי לרצות להעביר את הפתרון לעבוד בענן (פרטי או ציבורי). ולכן הפתרון המוצע על כל מרכיביו צריך להיות מוכן לריצה גם בענן, כולל עבודה על מערכות וירטואליות.

בבחינת ארכיטקטורת הפתרון, יועדפו פתרונות סקאלאביליים ככל האפשר, המאפשרים הרחבה הדרגתית, פשוטה ומהירה ואשר יכולות ההתמשקות שלה עם המערכות של המשתמשים השונים ומכשירי הקצה תהיה אינטואיטיבית.

יש לפרט ארכיטקטורה פיזית של הפתרון, כולל התייחסות לנושאים של High Availability, ו – DR.

אם הפתרון מתבסס על יותר ממוצר אחד – הספק יפרט את האינטגרציה בין המוצרים השונים המרכיבים את הפתרון.

ארכיטקטורת הפתרון תנוהל תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע, כמפורט בסעיף 2.

חומרה, זמינות וגיבויים (S)

במידה ומוצע פתרון שאינו ענני, עשויים להידרש רכיבי חומרה. יש לפרט את רכיבי החומרה הנדרשים ל:

יישום הפתרון במשרד הבריאות לאינטגרציה פנימית וחיצונית, כולל זמינות ושרידות

יישום הפתרון באתרים של נותני השירות הרפואי (בתי חולים, קופות חולים ומרפאות)

בנוסף, במידה והדבר רלוונטי, על המציע לפרט בהצעתו את דרישות התשתית עבור ניהול סביבת פיתוח וסביבת בדיקות, שתהיה מופרדת מסביבת הייצור באופן שיבטיח כי תקלה בסביבה זו לא תפגע בייצור. בתוך כך, יובהר כי על סביבת הבדיקות לשמש גם כסביבת הדרכה במסגרת תהליך ההדרכה וההטמעה.

יש להתייחס במסגרת ההצעה לנושא השרידות והביצועים אופטימאליים, כאשר מערכות שיש להן נגיעה לבריאות צריכות להבטיח זמינות של 99% ומעלה. במסגרת זו, על המציע לפרט אודות:

אופן המימוש להבטחת זמינות גבוהה של הפתרון

זמני התאוששות צפויים בכל רכיב (Uptime)

פרק זמן בין נפילה ועליה חזרה

השבתות לצורך שדרוג התשתית

יתירות ((Redundancy של רכיבי הפלטפורמה.

תכנית גיבויים המתייחסת לכל הרכיבים אותם יש לגבות. כמו"כ לפרט את אפשרויות השחזור.

על המציע לפרט אילו רכיבים או שרתים ניתנים להפעלה באופן וירטואלי, ואילו חייבים לפעול על גבי שרתים פיזיים. המשרד מעדיף פתרון שעובד באופן מלא מעל תשתית וירטואלית.

על המציע לספק מידע על התעבורה שניתנת למימוש בתצורה שסופקה על ידו ועל אפשריות ויכולות Scalability.  על המציע לציין את דרישות המינימום של התשתית שאליה יחובר המוצר, כולל דרישות המינימום של מכשירי הקצה.

תשתית סביבתית (S)

שליטה ובקרה (S)

על המוצר לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים הפנימיים בפתרון. בנוסף, על המוצר לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת

    - ניהול וניטור מקצה לקצה יכולת צפייה בכלל המשתמשים בפתרון בזמן אמת, והפקת דוחות תקופתיים

    - כלים ויזואליים למעקב כלים ויזואליים למעקב אחר סטטוס של התהליכים בפתרון

    - שילוב עם כלי השו"ב הקיים במשרד TIVOLY של IBM באמצעות AGENT. בהמשך ייתכנו כלים נוספים המוטמעים בארגוני הבריאות.

    - תמיכה ב-SNMP

    - שידור מסרים בפרוטוקול SNMP  V.3  למערכת השו"ב של המשרד

    - ישודרו מסרים ברמת חומרה, OS , ומסרי SOA

    - אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP  כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה

    - מסר פתיחה וסגירה על המוצר לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה

מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות (S)

במערכות שיש להם אלמנטי Web, על המציע לפרט את סוגי וגרסאות מערכות הפעלה, גרסאות מינימליות ורצויות, הנדרשים לכל רכיב בפתרון המוצע.

המציע יתחייב שכל רכיבי הפתרון יתמכו בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

עבור רכיבים בפתרון מבוססי פלטפורמת Web, על המציע לפרט את סוגי וגרסאות הדפדפנים הנתמכים, גרסה מינימלית נתמכת וגרסה רצויה. לכל הפחות נדרשת תמיכה בדפדפנים: internet explorer, google chrome, firefox, וsafari, ב3 הגירסאות האחרונות לכל מהדפדפנים.

תשתיות נדרשות (S)

על המציע לפרט את רשימת התוכנות הנדרשות עבור הפתרון המוצע. על הרשימה לכלול, בין היתר, פרטים כגון: גרסאות, סוג רישוי.

אם במסגרת הפתרון נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, על פי החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלה ישירות ולא דרך המציע. במידה שהרכישה תתבצע באמצעות המציע – על המציע לרשום את רישיון המוצרים על שם המשרד.

בסיס נתונים (S)

על המציע לפרט מהו בסיס הנתונים הפנימי של המוצר (אם קיים כזה)

על המציע לפרט בהצעתו על:

- אמצעים תשתיתיים מובנים להתאוששות מתקלות חומרה ותוכנה בבסיס הנתונים.

- Best Practice וכלים שמספק הפתרון המוצע, לצורך שכפול בסיס נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

על המציע להתחייב שכל רכיבי הפתרון יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של אותו בסיס נתונים.

תקשורת (S)

על המציע לפרט בהצעתו את פרוטוקול התקשורת המקומית (LAN)  והרחבה (WAN)   הנתמך במוצר המוצע.

מימוש (S)

  - כללי – הבהקים (S)

מטרת המשרד היא להטמיע בישראל פתרונות דיגיטליים להתמודדות עם תופעת ההשמנה. להלן השירותים הנדרשים מהספק. המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים. על הספק לתאר את תכנית העבודה לפרויקט (כולל לוחות זמנים מוצעים) שהוא מתכוון לבצע בהנחה שזוהי תכולת השירותים:

בניית  ארכיטקטורה כוללת של הפתרון עם צוות המשרד (יש להציג במסגרת המענה הצעת ארכיטקטורה סכמטית למימוש הפתרון במשרד הבריאות)

אישור הארכיטקטורה מול גורמי אבטחת המידע

התקנת המערכות בארגוני הבריאות השונים

הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד / צוות מטעם הארגונים הנוספים המטמיעים את המוצר, לגבי המוצר (יש להציג במסגרת המענה את תכנית ההדרכה המוצעת)

ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד ו/או הארגונים הנוספים המטמיעים את המוצר.

אספקת תיעוד למוצר ולהתאמות ע"י המציע הזוכה.

שירותי תמיכה ותחזוקה לרכיבי המוצר ולמימוש שבוצע ע"י המציע הזוכה.

התאמת הכלי באמצעות פיתוח, ככל שהתאמה זו תוזמן על ידי המשרד. יודגש כי במקרה זה יכלול הפרויקט אפיון, פיתוח ובדיקות מלאות של השינויים שבוצעו.

גורמים מעורבים

מנהל פעילות מטעם המשרד (I)

משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד למציע הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה לאורך הפרויקט.

במסגרת זו, יובהר כי משרד הבריאות עורך מכרז זה במשותף עבור כלל מערכת הבריאות וארגונים נוספים, ובתוך כך מוסדות רפואיים ובכללם בתי חולים, אולם אינו מנהל את הפעילות עבורם. בכל מוסד שיבחר להצטרף לפרויקט ימונה מנהל פרויקט עצמאי מטעם המוסד, ועל הספק להתנהל מול כל מוסד בנפרד לאורך כל שלבי העבודה.

המציע וקבלני משנה (S)

המציע יצרף פרטים כלליים על אודותיו, בהתאם לבאים:

  - שם המציע, כתובות (כתובת פיזית, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני) ופרטי התקשרות (טלפון נייח, טלפון נייד, פקס).

  - מס' זיהוי תאגיד המציע (ח.פ / מס' עמותה / מס' אגודה שיתופית, וכו').

  - שמות מורשה/י חתימה.

  - שם איש קשר לעניין מכרז זה, כתובות ופרטי התקשרות.

  - קשר ליצרן המוצר המוצע, במידה שהיצרן אינו המציע. עבור כל מוצר מבקש הלקוח לקבל הצעה אחת.

המציע יצרף פרטים כלליים על אודות קבלני משנה לעניין מכרז זה, אם ישנם, בהתאם לפרטים לעיל (שם, כתובות ופרטי התקשרות, מס' זיהוי, וכו'), וכן את אופן השתלבותם של קבלני המשנה במכרז זה.

המציע יצרף פרטים אודות הצוות המקצועי המועמד למתן השירותים בהתאם לתוכנית העבודה המוצעת, ובכלל זה את המועמד לניהול הפעילות מטעמו.

עבור כל איש  צוות המוצע – על המציע לצרף:

  - קורות חיים, הכוללים פירוט ותק מקצועי וניסיון רלוונטי.

  - תעודות המעידות על השכלה וקורסים רלוונטיים.

  - המלצה אחת לפחות.

בעת החלפת איש צוות ביוזמת המציע, המציע ימסור למשרד הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפחות.

למציע יכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים בתחום הרלוונטי ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

היקף עסקי של המציע (S)

המציע יפרט את המחזור הכספי של תאגידו או ארגונו בכל אחת מן השנים 2012, 2013 ו- 2014 (בכפוף לשנות קיום תאגיד המציע).  במידה והתאגיד או הארגון לא היה קיים בחלק מתקופה זו, יש לציין זאת ולפרט את המחזור הכספי בתקופה שבה התאגיד היה קיים.

ותק וניסיון של המציע (S)

המציע יפרט את ההיבטים הבאים:

- שנת ההקמה של תאגיד/ארגון המציע, ומספר שנות קיום התאגיד/ארגון.

- כמות לקוחות ישנם לתאגיד/ארגון.

- מספר שנות ניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הממשלתי – ציבורי.

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הבריאות בכלל ובמגזר הבריאות בארץ בפרט.

- פירוט יישומים דומים של המוצר במוצע במכרז זה, אשר יושמו על ידי המציע.

במידה שיצרן המוצר המוצע אינו המציע, על המציע לפרט את ההיבטים בסעיף 4.3.1 גם על אודות היצרן.

פריסה של המוצר המוצע (S)

המציע יפרט יישומים עיקריים של המוצר המוצע בישראל ובחו"ל, תוך התייחסות ל:

- הערכת כמות היישומים הקיימת של המוצר, בין אם בוצעו על ידי המציע ובין אם בוצעו על ידי גורם אחר.

- קווי דמיון ושוני בין יישומי המוצר שפורטו לבין היישום המוצע במסגרת המענה למכרז זה.

לוח זמנים (S)

המשרד מעוניין להפעיל את המוצר בהקדם האפשרי, לאחר חתימה על הסכם התקשרות.

על המציע לספק לוח זמנים מוצע להקמת ותחזוקת המוצר במשרד.

עם החתימה על ההסכם, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי הפתרון בחלוקה לפי שלבים ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים.

מדי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לשם סגירת הפערים.

חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת המציע הזוכה ובתנאי שהמציע הזוכה ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים.

התשלום בגין הרישוי למוצר יבוצע בסיום עליה לאויר של כל אתר

היה ויבחר האגף להזמין התאמה של המוצר באמצעות פיתוח, בנוסף לדרישות שתוארו במכרז זה, התשלום על פיתוח שיבוצע יהיה עם אישור הקבלה להתאמה שהוזמנה על ידי האגף, ועל פי המחיר שיוסכם מראש בעת ההזמנה.

סיום כל שלב דורש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

השלמת אבן הדרך על ידי המציע ואישורה על ידי מנהל הפרויקט מטעם המשרד, מהווים אישור לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט.

תיעוד (I)

בנוסף לתוצרים שצוינו לעיל, יספק המציע הזוכה גם תיק תחזוקה הכולל:

- תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה , מנוע ה-Web (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

- תיאור כל הפעולות הנדרשות לאתחול הפתרון מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון, כולל בין היתר התייחסות להיבטי שרתים, IIS, ו- DB.

- תכנית גיבויים.

- SDK של המוצר.

- תיעוד של פיתוחים ייעודיים שפותחו למשרד על ידי המציע הזוכה.

- מדריך למשתמש.

תוצרי התיעוד, למעט חוזים ותיעוד יצרני התוכנה, ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום שלבי ההתקנות והטמעה). התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת - עדכון וכן בעותקים מודפסים.

יודגש כי תיעוד הפתרון מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט.

אחריות (I)

לוחות הזמנים לפרויקט כולו כוללים גם תקופת אחריות.

עלות הקמת פתרון תכלול גם שנת אחריות

תקופת האחריות לכל אתר תחל בסיום שלב סיום ההתקנות, האינטגרציה ואישור קבלה של אותו אתר עם קבלת אישור קבלה בכתב מהמשרד, או קבלה בהתאם לסעיף 0.16.3, ותימשך שנה קלנדרית אחת.

עם תום שנת האחריות, יחל שלב תמיכה ותחזוקה, כמפורט בסעיף 4.8, עד לתקופה כמפורט מעלה.

תמיכה ותחזוקה (S)

עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה לפתרון. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות  08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

המציע הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות), בהתאם לפירוט הבא:

| חומרת תקלה* | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- |
| קריטית | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | החברה תיידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ותהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. באם החברה לא יידעה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם החברה לא יידעה את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
| גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. . |
| בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המשרד בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | החברה תשקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם החברה לא תסיים טיפול ולא תעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הקריאה. |  |

(*) תקלה ברמת חומרה נמוכה מתאפיינת בגרימת אי נוחות למשתמש אך מאפשרת עבודה, תקלה ברמת חומרה בינונית מתאפיינת בפגיעה נקודתית בתפקוד הפתרון, תקלה ברמת חומרה גבוהה מתאפיינת בפגיעה משמעותית בתפקוד הפתרון, תקלה ברמת חומרה קריטית מתאפיינת בפגיעה רוחבית בתפקוד הפתרון. חשוב לציין כי רמת החומרה של התקלה נקבעת על ידי נותן השירות הרפואי, כך שגם תקלה שמשביתה את פעולתה של מרפאה בודדת, אך אינה פוגעת בתפקוד יתר המרפאות, היא תקלה קריטית

המציע הזוכה מתחייב לנהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן להפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

המציע מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תחזיק ו/או תעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

המציע הזוכה מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במוצר הקיים והעתידי, על מנת לאפשר את תפקודו התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד המפורטים במכרז זה ו/או בהסכמים שיחתמו עם המציע הזוכה.

במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, המציע הזוכה יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפו המעודכן לאותה עת.

מבחני קבלה (S)

המשרד יבצע למוצר המוצע בדיקות קבלה, הן בשלב "הוכחת ההיתכנות" והן ביתר השלבים של הפרויקט. הבדיקות יבוצעו עם ההתקנה הראשונה של המוצר בסביבות המוצר ולאחר מכן יבוצעו  סבבים נוספים לאחר חיבור כל אתר של ארגון משתתף.

במידה שיימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי מדדים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט. זמני ההמתנה להתייחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה. כל גרסת תיקון תותקן תוך 10 ימי עבודה. זאת עד להתכנסות ואישור קבלה של המשרד.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני בטרם יאשר את הקבלה.

קבלת המוצר תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי הפתרון עמד במבחן הקבלה עבור ההתקנה. (אישור הקבלה לא יימנע או יעוכב בשל אי התאמה שתוגדר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד כאי התאמה מינורית ונקודתית).

- התאריך שבו מתחיל המשרד להשתמש שימוש מלא בכל יכולות הפתרון, במידה ויכולות הפתרון חופפות חפיפה מלאה את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה.

- חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר הפתרון על ידי המציע הזוכה לצורך ביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

עלות – משאבים (S)

  - כללי (I)

המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל מרכיבי הפתרון הנדרשים במכרז, כמפורט בפרקים 1 עד 4.

טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ד'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ, ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף ‎0.16

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה בהתאם להוראת חשכ"ל 7.17.2 כמפורט במכרז.

ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים מטה.

שקלול העלויות לפי שלבי הפרויקט

הפרויקט הינו פרויקט רב שלבי, ועל העלות להיות מופרדת לשלבים השונים של הפרויקט. בנוסף, בכל אחד מן השלבים, על המציע לפרט עלויות רישוי, הקמה, עלות כוללת בשנת אחריות, ועלות תחזוקה, שהיא העלות השנתית הכוללת להמשך ההפעלה לאחר שנת האחריות.

להלן טבלה המתארת את השלבים השונים של הפרויקט, ושל העלויות שעל המציע לכלול בהצעתו:

| שלב/סוג עלות | תכולת השלב | רישוי | הקמה | עלות כוללת בשנת אחריות | עלות שנתית להפעלה לאחר שנת אחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POC | הקמת מערכת POC, הצבתה, הטמעתה, והפעלתה לתקופה של 1-12 חודשים ב 1-3 אתרים, לצורך הוכחת היתכנות הפתרון |  |  |  | NA |
| שלב א' | פיתוח מערכת ה POC לכדי מערכת מלאה יותר, התאמתה לצרכיהם של לקוחות שונים, והטמעתה ב 15 בתי חולים שונים או באופן שבו תשרת אוכלוסייה של 500,000 מטופלים. |  |  |  |  |
| שלב ב' | הרחבה משמעותית יותר של המערכת, והטמעתה בכלל ארגוני הבריאות בישראל, עבור כלל האוכלוסייה |  |  |  |  |

עלות שימוש / רישוי (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות השימוש / הרישוי עבור המוצר שבהצעתו. מובאות 2 חלופות לתמחור. על הספק לתת הצעת מחיר בלפחות שיטת תמחור אחת. במידה והספק יתמחר את המוצר ביותר משיטה אחת , תיחשב כל שיטה כהצעה כלכלית נפרדת. אפשרות אחת היא עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית ואפשרות שניה היא עלות רישוי שנתית.

אם קיימת מדרגיות לפי משתמשים, מערכות, שרתים או כל מדד אחר – נא לציין בהערות בטבלה את המדרג.
המשרד מעדיף תמחור יחיד לכלל הפתרון.

| עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| רכיב עלות | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| עלות רישוי כוללת עבור שלב הPOC | 1 |  | הרישוי יכלול שנת אחריות ראשונה ללא חיוב נוסף |
| עלות רישוי כוללת עבור שלב א' של הפרויקט | 0.5 |  | עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 ממחיר הרישוי |
| עלות רישוי כוללת עבור שלב ב' של הפרויקט | 0.2 |  |  |

| עלות רישוי שנתית |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| רכיב עלות | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| עלות רישוי שנתית עבור שלב הPOC | 1 |  |  |
| עלות רישוי שנתית עבור שלב א' של הפרויקט | 0.5 |  |  |
| עלות רישוי שנתית עבור שלב ב' של הפרויקט | 0.2 |  |  |

הרישוי יכלול כל תיעוד שיבקש המשרד – טכני ולמשתמשי הקצה.

עוד יודגש כי על הרישיונות מכל הסוגים להירשם על שם המשרד.

יודגש כי שירותי תחזוקה יינתנו כמפורט בסעיף 4.9. השירות יחל עם תום תקופת האחריות, והינו בכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ב'

במקרה של פקיעת רישיון, המשבש או משנה את התפקוד המלא של המוצר או מי מרכיביו, המציע מתחייב להתריע מראש לפחות 90 יום  לפני יום פקיעת הרישיון ושנית 30 יום לפני פקיעת הרישיון. במידה ולא עשה כן, המציע יהיה מחויב להאריך מידית את תקופת הרישיון ב-180 יום ולהחזיר באופן מידי את הפתרון לתפקוד מלא.

עלויות הקמה (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות הקמת הפתרון שבהצעתו.

| רכיב עלות | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| עלות הקמה כוללת עבור שלב הPOC | 1 |  | הרישוי יכלול שנת אחריות ראשונה ללא חיוב נוסף |
| עלות הקמה כוללת עבור שלב א' של הפרויקט | 0.5 |  | עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 ממחיר הרישוי |
| עלות הקמה כוללת עבור שלב ב' של הפרויקט | 0.2 |  |  |

המציע ינקוב בסכום יחיד וסופי לביצוע הליך ההקמה כולו, החל משלב הארכיטקטורה, וכלה בהתקנת הפתרון והפעלתו אצל אחד מנותני השירות הרפואי השונים. העלות תכלול את כלל מרכיבי העלות הנדרשים כדי לאפשר לצוות המשרד ללמוד את הפתרון , לחבר אתרים נוספים ולתחזק את הקיימים.

יודגש כי אם יכולת כלשהי של המוצר צוינה בפרק 2 כיכולת הדורשת פיתוח – יש לציינה ולתמחרה בנפרד. המשרד יתחשב בציון עלות הפיתוח, אם הרכיב שיש לפתחו נדרש לצורך פונקציונאליות. עם זאת, רכישתו בפועל נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המשרד.

לצורך בדיקת העלות תחושב גם עלות החומרה הנדרשת, אם מדובר בחומרה סטנדרטית המחיר יהיה לפי מחירי חשכ"ל, ואם מדובר בחומרה ייעודית המחירים יחושבו לפי הצעת המציע.

הרחבות אופציונאליות

המציע יפרט הערכת עלויות במחיר קבוע עבור הרחבות אופציונאליות, מעבר למפורט במפרט המכרז. זהות ההרחבות ואופיין תלויה בסוג הפתרון, ותוצע ע"י המציע

| תיאור ההרחבה | כמות משוערת | מחיר | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

שינויים ושיפורים ( אופציונלי )

המציע יפרט עלויות עבור שינויים ושיפורים עתידיים (היינו – יישום ופיתוחים חדשים), לפי בעל תפקיד.

| בעל תפקיד | כמות שעות משוערת/ טווח העסקה חודשי | תעריף מרבי לשעה | תעריף מירבי לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- |
| מנתח מערכת / מיישם מוצר | 50-220 | 230 |  |
| מיישם / מפתח | 50-220 | 220 |  |
| בודק תוכנה | 50--100 | 150 |  |
| מדריך לצוות טכני של המשרד | 50-150 | 220 |  |
| ארכיטקט | 50-100 | 230 |  |

יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 30%.

המשרד אינו מתחייב למינימום שעות בחודש עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו במסגרת שלב ההקמה או תקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

עוד יודגש כי שינויים ושיפורים יבוצעו על פי דרישות המשרד, ובמסגרת זו:

- המציע יגיש אפיון ראשוני לשינויים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר לביצועם, לאישור המשרד, טרם ביצוע השינויים.

- השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

אבני דרך לתשלום

| אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום |
| --- | --- |
| אישור תכנית עבודה מלאה ומפורטת | 10 |
| אישור אפיון מפורט | 15 |
| הגשת פתרון לבדיקות קבלה בארגון נותן שירות ראשון כולל הקמת כלל הסביבות ולאחר בדיקת שפיות ראשונית | 30 |
| אישור בדיקות קבלה | 20 |
| בתום תקופת הפעלה של שלושה חודשים | 15 |
| בתום תקופת אחריות | 10 |
| סה"כ | 100 |

מחירי מקסימום

המכרז כולל מחירי מקסימום, המהווים את התעריף המרבי להצעות השונות. מחירי המקסימום מתייחסים לסך העלויות של כל שלב בפרויקט. להלן טבלה המפרטת את המחירים הללו:

| שלב | תכולת השלב | מחיר מקסימום עבור סך העלויות בשלב זה |
| --- | --- | --- |
| POC | הקמת מערכת POC, הצבתה, הטמעתה, והפעלתה לתקופה של 1-12 חודשים ב 1-3 אתרים, לצורך הוכחת היתכנות הפתרון | עד 2.5 מש"ח |
| שלב א' | פיתוח מערכת ה POC לכדי מערכת מלאה יותר, התאמתה לצרכיהם של לקוחות שונים, והטמעתה ב 15 בתי חולים שונים או באופן שבו תשרת אוכלוסייה של 500,000 מטופלים. | עד 10 מש"ח |
| שלב ב' | הרחבה משמעותית יותר של המערכת, והטמעתה בכלל ארגוני הבריאות בישראל, עבור כלל האוכלוסייה | עד 20 מש"ח |

להלן טבלת מכפילים, שלפיה ייעשה שקלול העלויות לצורך חישוב עמידת ההצעה בתנאי מחיר המקסימום:

| שלב | תכולת השלב | רישוי | הקמה | עלות כוללת בשנת האחריות | עלות שנתית להמשך הפעלה לאחר שנת אחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POC | הקמת מערכת POC, הצבתה, הטמעתה, והפעלתה לתקופה של 1-12 חודשים ב 1-3 אתרים, לצורך הוכחת היתכנות הפתרון | 1 | 1 | 1 | לא רלוונטי |
| שלב א' | פיתוח מערכת ה POC לכדי מערכת מלאה יותר, התאמתה לצרכיהם של לקוחות שונים, והטמעתה ב 15 בתי חולים שונים או באופן שבו תשרת אוכלוסייה של 500,000 מטופלים. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| שלב ב' | הרחבה משמעותית יותר של המערכת, והטמעתה בכלל ארגוני הבריאות בישראל, עבור כלל האוכלוסייה | 1 | 1 | 1 | 5 |

כך למשל, הצעה שעלות הרישוי הכוללת שלה בשלב ב' היא 4 מש"ח, עלות ההקמה הכוללת של שלב ב' שלה היא 4 מש"ח, עלותה השנתית הכוללת בשנת האחריות היא 0 ש"ח, ועלותה השנתית להמשך הפעלה לאחר שנת אחריות היא 3 מש"ח, תחושב כהצעה שעלות שלב ב' הכוללת שלה היא 23 מש"ח (4X1+4X1+3X5), ולא תעמוד בתנאי מחיר המקסימום.

חישוב ציון העלות של ההצעה

על מנת להשוות בין ההצעות השונות בשלב השוואת עלות/תועלת, המשרד יחשב עבור כל הצעה מספר אחד, שיהווה את "העלות להשוואה" של כל הצעה. "העלות להשוואה" מחושבת ע"י הכפלת כל רכיב עלות במשקולת המתאימה לרכיב זה. להלן טבלת משקולות, שלפיה תחושב "העלות להשוואה":

| שלב | תכולת השלב | רישוי | הקמה | עלות כוללת בשנת אחריות | עלות שנתית להמשך הפעלה לאחר שנת אחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POC | הקמת מערכת POC, הצבתה, הטמעתה, והפעלתה לתקופה של 1-12 חודשים ב 1-3 אתרים, לצורך הוכחת היתכנות הפתרון | 1 | 1 | 1 | לא רלוונטי |
| שלב א' | פיתוח מערכת ה POC לכדי מערכת מלאה יותר, התאמתה לצרכיהם של לקוחות שונים, והטמעתה ב 15 בתי חולים שונים או באופן שבו תשרת אוכלוסייה של 500,000 מטופלים. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| שלב ב' | הרחבה משמעותית יותר של המערכת, והטמעתה בכלל ארגוני הבריאות בישראל, עבור כלל האוכלוסייה | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 |

# נספח ג' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.	
יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על " נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר ".

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב- " נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר ".

  - רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב- "תקנים וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף".

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של הפתרון, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות בפתרון המבוצעת ע"י משתמש בפתרון.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודוא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן.

    - מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

# נספח ד' – הצעת מחיר

יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מסמכי הגשת המכרז

פרטי המציע: _____________________________________

על המציע למלא  את הטבלאות המופיעות בסעיף 5 (עלות) ולצרפן לנספח זה.

# נספח ה' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

פרטי המכרז : ____________________

יש למלא את שאלות ההבהרה בקובץ אקסל (קובץ מצורף). שאלות הבהרה בכל פורמט אחר לא יתקבלו.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :
it.tenders@moh.gov.il

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  __________________________________________________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת):

| # | הסעיפ/ים במכרז לגביהם נשאלת השאלה | פרוט השאלה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

# נספח ו' – זכות ברירה

בהתאם לסעיף 3(ג) לתקנות חובת המכרזים רשאי המשרד לממש במסגרת המכרז את האופציות הבאות.

ההרחבות הפוטנציאליות של המכרז כוללות בין היתר את הנושאים הבאים, (אך אינן מוגבלות לנושאים אלה):

- הרחבת השימוש ביישום לקידום אורח חיים בריא, הכולל פעילות גופנית, תזונה נכונה ועוד.

- הרחבת השימוש ביישום למניעה וטיפול בהתמכרויות

- הרחבת השימוש ביישום לאיתור אוכלוסיות בסיכון בריאותי וטיפול בהן

- הרחבת השימוש ביישום לטובת מתן מענה טוב יותר לטיפול בחולים כרוניים

- הרחבת השימוש ביישום לטובת יצירת אפליקציות חברתיות לתחום הבריאות

- הרחבת השימוש ביישום לטובת יצירת אפליקציות המחזקות את הקשר בין המשרד לבין אוכלוסיות המתמודדות עם מחלה או מבקשות לשמור על אורח חיים בריא

- רכישה של המוצרים / פתרונות / פתרון עבור ארגוני בריאות נוספים / יחידות המשרד / כל נותן שירותים בתחום הבריאות או תחום משלים, בהתאם למחירים בפרק העלות.

- שוש"ים ויישום  עבור המשרד וארגוני בריאות אחרים.

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השו"שים.

- הרחבת הפתרון לצורך הנגשת מידע למטופל והעמדת פורטל אישי למטופל (במידה ולא נכלל בפתרון הליבה) הכולל מידע ושירותים או אינטגרציה עם שירות כזה.

- הרחבת האינטגרציה עם אפליקציות ויישומים אחרים בשימוש המטופל (PGD – Patient Generated Data)

- הרחבת הפתרון כך שיתמוך במכשירים נוספים, מערכות הפעלה נוספות, ומקורות מידע נוספים

- הרחבת הפתרון כך שיתמוך טוב יותר בקבלת מידע מסנסורים רפואיים חדשים, ובתוך כך סנסורים לבישים, סנסורי IoT, RFID, BlueTooth, רכיבי ניטור ובקרה.

- ואבזור ומכשור רלוונטי מתחום הרפואה ושאינו מתחום הרפואה.

- הרחבת הפתרון לעמידה בדרישות רגולטוריות של המשרד או גורמים אחרים.

- שימושים מתקדמים במידע מהפתרון, שישולבו באנליטיקה מתקדמת, מחקר וביג דאטא.

- שימושים מתקדמים להפקת מידע עבור רשמים, מדדי איכות והעברות מידע נדרשות.

- אינטגרציה מתקדמת עם תשתיות לאומיות אחרות – בדגש על רשת שיתוף מידע רפואי לאומי, פתרון אדמיניסטרטיבית לאומית ותהליכים נוספים.

- הרחבת הפתרון לשימושי מובייל ולשימוש מרחוק במכשירים.

- התאמות נדרשות לגזירת מידע עבור ארגוני הבריאות כגון העברת דיווח לקופות החולים.

- יישומי דיגיטל משלימים כגון אתר ושירותים משלימים, כולל בניית תכנים, עיצובים ותצוגות במעטפת השירות.

- שדרוג תשתיות טכנולוגיות המתחייבות מתמיכת היצרן, עדכוני אבטחת מידע, תמיכה בדפדפנים ושיקולים טכנולוגיים.

- הרחבת מעטפת הניטור לצרכי שו"ב ארגוני, לאומי, או אינטגרטיבי.

- הרחבת השירותים להתאמתם לעתות חרום.

- העמדת פתרונות אינטגרטיביים עם "בית חכם" ואמצעי ניטור משלימים במערכות משיקות.

- צרכי גיבוי, DRP , אתרים מקבילים ומשלימים, עבודה באופליין ופתרונות נדרשים לתקלות מחשוב או מצבי חרום.

- אינטגרציה עם רשתות חברתיות או יישומי תקשורת נוספים.

- הרחבת שירותי דיגיטל לפורומים, חיפושים, רשתות משלימות.

- התאמות למתן שירות בינלאומי, ובהתאם לרגולציה בין-מדינתית.

- הרחבת שירותי גביה וסליקה למגוון אמצעי תשלום ומנגנוני התחשבנות.

- אינטגרציה עם מוצרי צד שלישי משלימים.

- התאמות לפרוטוקולי תקשורת מתקדמים ומגוונים לוידיאו, למימשקים רפואיים ולמעטפת השירות.

- הרחבת הפתרון לשימוש במרכיבים ובמוצרים לצרכים תפעוליים נוספים במשרד (לדוגמא – שיחות התייעצות, קבלת קהל ועוד).

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- שילוב אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר נוספים כפי שיידרש על ידי המשרד מעת לעת.

- הרחבה שירותי האירוח בענן ומרכיבי התשתיות השונים למערכות נוספות, צרכים נוספים, סביבות נוספות ותהליכים נוספים.

- שילוב טכנולוגיות חדשות והתאמות ארכיטקטורה בפתרון הקיים ככל וכפי שיידרשו.

- שינויים משמעותיים בארכיטקטורת הפתרון (לדוגמא העברת רכיבים מסביבת On Premise לסביבת הענן או להיפך) בהתאם לצרכי המשרד או הנחיות הרגולטורים.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- שירותים ומוצרים נוספים החיוניים למשרד בתחומי המכרז.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור בתי החולים בהתאם למחירים בפרק המחיר. מחיר זה ישמר לכלל בתי החולים במדינת ישראל,  כגון אך לא רק בתי חולים כלליים, גריאטרים ופסיכיאטרים

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מרפאות ומכונים.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מוסדות אשפוז סיעודי גריאטרי, בתי אבות ומוסדות שיקום.

- התאמה ופריסת הפלטפורמה עבור מסגרות טיפול לשיקום בבריאות הנפש.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה דחופה (קדם-מיון / טרום-מיון / אמבולנסים וניידות טיפול כולל פרמדיקים / שירותי התראה וטיפול ביתי)

- התאמה ופריסה של הפלטפורמה לארגוני בריאות נוספים.

- התאמה ופריסה של הפלטפורמה לארגונים הנושקים לתחום הבריאות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לטיפות חלב ובריאות התלמיד.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לגורמים מטפלים פרה-רפואיים – סיעוד, תזונה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, עו"ס

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון תוך השלמת כלל רכיבי החיבור הנדרש למערכות דימות על סוגיהן השונים.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי דיווח לידות ודיווח פטירות ואינטגרציה למערכות הלאומית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי ניהול פתולוגיה, תיעוד ראיות קליניות וחיבור למכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש לצרכי תיק מקרה במכון לרפואה משפטית.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול בדיקות מעבדה, חיבור למכשירי מעבדה (דרייברים) ו/או חיבור למערכות ניהול מעבדה (LIMS).

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול איכות ובקרה.

- התאמה לצרכי חיבור לתשתית הלאומית לשיתוף מידע, על כלל השינויים והשדרוגים שייערכו בפלטפורמה זו.

- התאמה לצורך חיבור לכלים ויישומים חדשים לצרכי ניסוי, בחינת היתכנות ופיתוח מוצרים ושירותים חדשניים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות לרפואה משלימה.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לורטיקלים נוספים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי דיווח לרשמים לאומיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול מחקרים רפואיים.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול ודיווח מדדי איכות.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מערכות המנהלות תהליכי מימון וביטוח במשרד, תוך ניהול מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי (זכאות והתחשבנות) לשיקום בבריאות הנפש, גריאטריה, וכלל השירותים הניתנים ע"י המשרד או באחריותו.ביצוע התאמות, שינויים ופיתוחים לצרכי הבטחת עמידה בכל דרישות אבטחת המידע והגנת הסייבר הנדרשים והנחוצים להגנה על המערכת.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מוקדים לטיפול מרחוק וניטור.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי מענה טלמדיסין לאומי או ארגוני המאפשר תיאום וטיפול בין גורמים מטפלים ובין גורמים מטפלים למטופלים באופן ישיר, תוך תיעוד המפגש וההתייעצות בכל סוגי הרפואה מרחוק.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון לצרכי ניהול טיפול מהקהילה, טיפול מרחוק, ותמיכה במעטפת הטיפול כולל אינטראקציה עם בני משפחה וגורמים מטפלים בסביבה הקהילתית.

- השלמת הפתרון לנושאים הנחוצים לצורך דיווחים למשרד הבריאות – כולל שירותים לאחידות וטיוב המידע, מימשקים לשירותי מידע מרכזיים במשרד הבריאות, שילוב פתרונות להתממת המידע, שילוב כלים לטרמינולוגיה.

- השלמת הפתרון לצרכי גזירת מידע, החצנה לציבור, העברה ל-BI ולמאגרי ביג דאטא.

- השלמת הפתרון ליישומים המנגישים את המידע לציבור – פורטל, PHR ומובייל.

- אינטגרציה ומימשקים של הפתרון אל מול מערכות לאומיות וצמתי מידע (בין היתר, אך לא מוגבל למערכות לאומיות לניהול השתלות איברים, מניעת זיהומים, הוראות מקדימות, חקירות אפידמיולוגיות, דיווח מחלות, מערכות שעת חרום ותשתיות לאומיות אחרות).

- התאמות ושינויים לטובת שיפור התחשבנות ולוגיקה לאדמיניסטרציה.

- שילוב וניהול מסמכים, ניהול ידע, ניהול סריקות.

- התאמת הפתרון ושילוב מרכיבים דרושים לצורך חיבור למיכשור רפואי – רציף ובדיד – כולל רכש מוצרים משלימים במידת הצורך.

- שילוב מלא של כלי ניהול מימשקים לניהול פנימי בתוך הפתרון מול מרכיבים משלימים, מול שותפי תפקיד ומול משרד הבריאות וגורמים נוספים.

- שילוב כלים לניהול קטלוגים לוגיסטיים וקליניים.

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- התאמה לביצוע דיווחים אוטומטיים לפי אבחנות או פרוצדורות לגורמים לאומיים – משרד הבריאות, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

- התאמה לשימוש כמערכת תיק קליני ואדמיניסטרטיבי במרפאות הגיל השלישי הנמצאות במתקני דיור מוגן ובבתי אבות

- התאמה לדיווח על אירועים חריגים – לחברת הביטוח ו/או למשרד הבריאות.

- מימוש הפתרון לצרכי ניהול מעקב אחר ניסויים קליניים, כולל תהליכי אישור הניסוי והבקרה.

- שילוב רכיבי זימון תורים וניהול תורים, כולל מעקב זמני המתנה ו-SLA.

- הרחבת הפתרון למימוש רכיבי ניהול אדמיניסטרטיבי ותפעולי בארגון הרפואי, כולל ניהול מלאי, ניהול תהליכים לוגיסטיים, ניהול רכש ותחזוקה, ניהול התקציב וההתחשבנות הארגונית, ניהול פיננסי וכיו"ב.

- השלמה לצורכי חיבור למאגרים לאומיים ובינלאומיים.

- שילוב רכיבי ניהול המידע על הגורמים המטפלים במערכת, תוך תיעוד התמחויות, הכשרות וניסיון מקצועי הנדרש להסמכה וטיפולים שוננים.

- שילוב מרכיבים לניהול תרופתי, ניפוק תרופות, התראות על תרופות ודיווח מרכזי.

- שילוב כלים לתיחקור, אנליזה וניהול מידע.

- התאמה, פיתוח ומימוש הפתרון למרפאות כאב, אונקולוגיה וגורמים המספקים מרשם / רישיון לקנאביס רפואי.

- שילוב כלים לניהול מידע גיאוגרפי, ניטור מיקום, הכוונה בתוך מבנים ושירות לקהל.

- שילוב יכולות קליניות מתקדמות.

- שילוב מרכיבים קליניים משלימים הנדרשים ליישום הפתרון בארגונים מורכבים.

- שילוב מערכות תומכות החלטה.

- ניהול תיק קליני לצרכי בקרה לאומית אחר מניעת זיהומים.

- ניהול תיק קליני לצרכי דיווח מחלות לאומי וניטור אפידמיולוגי.

- רכש מוצרים משלימים וכלים נדרשים למימוש הפתרונות המפורטים במכרז או בנספח זכות הברירה.

- התאמה, פיתוח ומימוש פתרון לניהול שירותי קהילה (קופת חולים או גורם מקביל – צה"ל / שב"ס / משטרה).

- ניהול שירותי רפואה בחרום – מרכזי נחשפים, מב"טים, בית חולים שדה ומרפאות ייעודיות.

- הרחבה שירותי האירוח לענן הבריאות למרכיבים נוספים ומערכות נוספות.

- השלמת רכיבי תשתית נדרשים לפעולת המערכת על נגזרותיה והמרכיבים המשלימים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות.

- הרחבת הפתרון לצורך מתן מענה לצרכיהם של גופים ציבוריים נוספים, ובתוך כך משרדי ממשלה אחרים ורשויות ציבוריות.

- הרחבת הפתרון לצורך מתן מענה לצרכים של ארגונים עמיתים בעולם, במסגרת יוזמות G2G (ממשלה לממשלה)

- הרחבת הפתרון לטובת קידום מחקר קליני, אדמיניסטרטיבי או אחר אשר למידע הנאסף במערכת יש זיקה אליו.

- שילוב הפתרון עם פתרונות נוספים שייבחרו במסגרת "מכרזי בעיה" של המשרד, המיועדים למתן מענה לבעיות הליבה של משרד הבריאות באמצעות חדשנות טכנולוגית.

- שו"שים  עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר

- שו"שים ויישום  עבור בית החולים ע"פ הפירוט בפרק המחיר

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים

- שילוב של אמצעי מציאות מדומה ומציאות רבודה בפתרון.

- שילוב של הפרויקט עם פרויקטים מקומיים כגון "עיר חכמה", "עיר ללא אלימות" ודומיהם

- מהלכי שיתוף ציבור, התייעצות עם הציבור, הסברה ועידוד הדיון הציבורי הקשורים בפרויקט