משרד האוצר
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה
  מדינת ישראל


מכרז מס' 25/2016
לקבלת שירות ביצוע עבודות הריסה הובלה ואחסון עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, משרד האוצר (להלן – המזמין או ה"יחידה הארצית"), מפרסמת בזאת מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ביצוע עבודות הריסה מכל מין וסוג למבנים שנבנו שלא כדין, באמצעות הזמנת כלים להריסה, לאיטום, לפינוי ולאחסון (להלן – השירותים) מאת ספקי שירותי הריסות (להלן – המציע) כדלקמן.

1. רקע

היחידה הארצית מבקשת להפעיל שירות מקצועי, יעיל וזמין של ביצוע הריסות ופינוי מבנים בלתי חוקיים והוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים וצווי בית המשפט המוטלים לביצוע על המדינה לשם אכיפה וקיום שלטון החוק במדינת ישראל .

להלן לוחות הזמנים של המכרז:

	הפעילות
	התאריך

	מועד פרסום המכרז
	7/11/2016

	תאריך  אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים
	14/11/2016     בשעה 12:00

	תאריך אחרון למענה לשאלות הבהרה למציעים
	21/11/2016

	תאריך  אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים
	29/11/2016    בשעה 12:00


המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור, ככל שתהיה כזו תפורסם על פי הדין.

2. מטרת השירותים: 
2.1. המציע שייבחר כזוכה במכרז זה יהיה אחראי, בכפוף להנחיית המזמין, לביצוע הריסות, מכל מין וסוג, למבנים שנבנו שלא כדין באמצעות הזמנת כלים להריסה, לאיטום, לפינוי ולאחסון, כמפורט בסעיף 3 להלן.
3. מתכונת הביצוע:
3.1. העבודה תתבצע על ידי המציע שיזכה כמפורט במפרט השירותים – המפרט הטכני  המצורף ומסומן נספח 1 ובחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, בהתאם לדרישותיו וצרכיו של המזמין,  ובהתאם להוראות כל דין והנחיות המקצועיות הרלוונטיות. 
3.2. השירותים שיינתנו במסגרת ההתקשרות כוללים, ברמה הכללית את הפעולות הבאות. יובהר כי פרוט של חלק מהפעולות להלן, נמצא במפרט הטכני המצורף למכרז זה ופרוט לגבי פעולות נוספות ובכלל זה הפעולות המפורטות בסעיף קטן ח' להלן יימסרו לזוכה טרם עד מועד החתימה על הסכם ההתקשרות  :
1. עבודות הריסה מכל מין וסוג, לרבות של מבנים ומחוברים.
2. חיתוך והפרדה בין מבנים ומחוברים.
3. פינוי ניקוי ויישור שטחים. 
4. פינוי אסבסט על סוגיו.
5. ביצוע עבודות עפר מסוגים שונים.
6. אטימת מבנים.
7. פירוק מתקנים.
8. אחסון פירטי ציוד וכלי רכב שפונו/נתפסו לרבות הובלתם באתרי אחסון שיעמיד הזוכה לטובת היחידה הארצית.
3.3. השירותים יינתנו על ידי המציע שייבחר במכרז זה (להלן – הזוכה) אשר יידרש להעניק את השירותים המפורטים לעיל באופן ישיר וברמת זמינות מלאה כפי שנדרשת מטעם המזמין לרבות מתן שירותים בשעות בלתי שגרתיות. יובהר כי במידה והמציע הוא חברה, יהיה עליו להציג במסגרת הצעתו אדם אחד בלבד שיהיה איש הקשר לצורך מתן השירותים הנדרשים בפועל (להלן – נציג המציע). 
3.4. ביצוע עבודות יכול שיהיה עבור גורמי אכיפה נוספים הפועלים בתיאום ואישור של היחידה ובלבד שהיחידה היא מזמינת העבודה.
3.5. מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבחור במספר הצעות מתאימות, כהצעות הזוכות במכרז ולחלק את מתן השירותים בין הזוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין היתר בהתחשב באזור בו נדרש מתן השירותים, כמפורט בסעיף 3.6 להלן. כמו כן המזמין שומר לעצמו את האופציה לבחור יותר מזוכה אחד בכל אזור. 
3.6. במידה ויחליט המזמין לבחור יותר מספק אחד יבוצע הליך הקצאת העבודה לספקים הזוכים באופן הבא:
3.6.1. בהתאם לחלוקת האזורים - שירותים הנדרשים לביצוע באזור מסוים, בהתאם לחלוקת האזורים המפורטים בסעיף 3.6 להלן, יבוצעו על ידי ספק שהציע הצעה לאותו אזור וועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעתו כזוכה לאזור זה (להלן – ספק אזורי). במידה וייבחר יותר מספק אזורי אחד באזור מסוים, הספק האזורי שנתן את הצעת המחיר הזולה ביותר לאותו אזור יקבל את 7 העבודות הראשונות הנדרשות באותו אזור והספק האזורי השני יקבל את 3 העבודות הבאות הנדרשות באותו אזור והכל בכפוף לזמינות הספקים. 
3.6.2. במקרה בו הספקים האזורים אינם זמינים לביצוע עבודה מסוימת, או שלא נבחר ספק אזורי לאזור מסוים, המזמין רשאי להציע לספק אחר, שלא נבחר כספק אזורי לאותו אזור, לבצע את העבודה האמורה (להלן – עבודה באזור משני). עבור ביצוע עבודה באזור משני, תשולם התמורה לספק בהתאם לאחוז התוספת שהציע הספק כאמור בסעיף 7.4.2. התמורה תחושב על ידי הוספת אחוז התוספת שהציע לסכומים הנקובים בהצעת המחיר שלו. 
3.7. השירותים הדרושים כוללים הריסת מבנים שנבנו שלא כדין או ביצוע איטום בחלוקה לפי חלוקת הארץ למחוזות של משרד הפנים, כדלקמן: 

1. אזור 1 - מחוזות צפון וחיפה.

2. אזור 2 - מחוזות מרכז, ת"א וירושלים.
3. אזור 3 - מחוז דרום.
3.8. מציע רשאי להגיש הצעה לאזור אחד, שניים או שלושה. הצעת המחיר לכל אזור תהיה אחידה לכל המחוזות שבו. (לדוגמא מציע שבחר להגיש הצעה לאזור 2, יגיש הצעת מחיר אחת עבור מחוז מרכז, ת"א וירושלים). 
4. תקופת  ההתקשרות:
4.1. ההתקשרות היא לתקופה של עד שנה ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על ההסכם. למזמין נתונות ארבע אופציות בנות עד שנה כל אחת,  להארכת תקופת ההתקשרות.
4.2. המזמין רשאי, בהודעה מראש, להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי בהודעה מוקדמת בת 30 יום.
5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
5.1. רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העומד בכל הדרישות המפורטות להלן (באופן מצטבר): 

5.1.1. למציע ניסיון והתמחות מוכחים בביצוע עבודות הריסת מבנים, ואספקת כלים להריסה, פינוי ואחסון כמפורט בסעיף 3 לעיל אותם ביצע המציע בפועל בחמש השנים האחרונות (2012-2016) (להלן "תקופת הניסיון") עבור גופים ציבוריים, בהיקף כספי של 500,000 ש"ח בשנה  לפחות (לא כולל מע"מ) במצטבר, בחמש השנים האחרונות. במסגרת עבודות אלו על המציע להציג שלושה מבצעי הריסת מבנים קשיחים בהיקף כספי של 40,000 ש"ח כל אחד.

"גופים ציבוריים" לצרכי סעיף זה:
משרד ממשרדי הממשלה; תאגיד ממשלתי – חברה ממשלתית, חברת- בת ממשלתית, רשות מקומית או תאגיד שהוקם בחוק;
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הניסיון כאמור לעיל על המציע להציג עבודות כנדרש בסעיף זה  אשר בוצעו בתקופת הניסיון באופן המפורט בנספח  2- ניסיון המציע. כמו כן  על המציע להציג במצורף להצעתו את אישור מזמין העבודה של הפרויקטים המאשר כי המציע ביצע עבודות כאמור ואת הדף המסכם של החשבון המצטבר האחרון של העבודה כשהוא חתום על ידי מזמין העבודה או נציגו.  
5.2. המציע הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.
5.3.     להצעה יש לצרף:
1. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1976 והתיקונים לו של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
2. מציע שהוא חברה יציג אסמכתא כי הוא אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה ולא נשלחה לו התראה כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") על היותו חברה מפרה. "חברה מפרה"  לעניין סעיף זה היא חברה או חברת חוץ  שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6) לחוק החברות  או כחברה שהפרה חובה להגיש דו"ח לפי הוראות סעיפים 141 או 348 לחוק החברות. 
3. ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 ע"ס 75,000 ₪ בתוקף עד   27.2.2017 , בנוסח המצורף כנספח  א'. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בהתקיים, בין היתר אחד או יותר  מהמפורט להלן:
1) המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
2) מציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
3) מציע חזר בו מהצעתו שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות במסגרת המכרז.
4) לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת המכרז, הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט המכרז על נספחיו או בהצעתו, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה במכרז, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט ונספחיו לרבות נספח ביטוח,  המכרז וחתימה על ערבות ביצוע. 
5) הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

4. אישור בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת  תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 (להלן חוק עובדים זרים) ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן-חוק שכר מינימום). המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב בנוסח המצ"ב כנספח ב' של מורשה חתימה מטעמו המאושר על ידי עורך דין כי המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
5. במידה והמציע תאגיד- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד המציע, וזכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נושא מכרז זה, בנוסח המצ"ב כנספח ג' .
6. מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות ההסכם המצורף למסמכי המכרז חתומים, בחתימה וחותמת, ע"י מורשי החתימה מטעם המציע. אם יעודכן ההסכם במהלך המכרז על המציע להגיש את ההסכם החתום במהדורתו העדכנית, ההסכם  והמסמכים  החתומים מהווים  אישור להסכמתו של המציע  לכל תנאי המכרז. 
7. התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות  בנוסח המצ"ב כנספח ד'.
8. פרטים והמלצות בדבר הניסיון, יכולת כלכלית, כ"א וציוד העומדים לרשות המציע.
9. העתק האישור לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-  1969.
10. אישור על מחזור כספי בנוסח המצ"ב כנספח ה' לתנאי הסף.
5.4. האישורים והמסמכים הנדרשים לעיל יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה בכל מקרה של דחייה בבחירת המציע, יוארך תוקף הערבות ויחודשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם.
6. התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע  בגין זכייה במכרז

6.1. ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה שהוצאה לבקשתו, צמודה למדד המחירים לצרכן בסכום של 150,000 ₪ והיא תהיה בתוקף עד תום הרבעון הראשון לאחר תקופת ההסכם. 
6.2. הערבות תבטיח את קיום ההתחייבות המציע הזוכה על פי ההסכם. חילוט הערבות לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים על ידי המציע הזוכה.
6.3. העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח, או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו ע"י הקבלן למשרד האוצר עד למועד חתימת החוזה.  
6.4. כל אישור, רישיון והיתר הנדרשים מהזוכה לצורך ביצוע השירותים ובכלל זה - היתר לעבודת אסבסט של משרד הגנת הסביבה עבור הקבלן המבצע עבודות פרוק אסבסט. 
6.5. מסמכי המכרז לרבות המפרט וההצעה המוגשת על ידי המציע יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.    

6.6. המציע הזוכה מתחייב לחדש את כל האישורים המפורטים בסעיף זה לעיל בתקופת ההתקשרות ותקופות האופציה אם ימומשו. 
7. הליך הבחירה ואמות המידה :
7.1.   שלבים בבחינת ההצעות: הערכת ההצעות תתבצע בשלבים כמפורט להלן:
1. שלב מקדמי - בחינת ההצעה עפ"י דרישות החובה ותנאי הסף. 
2. שלב בחינת אמות המידה – בחינת אמות המידה לשקלול איכות וניסיון המציע והצעת המחיר. 

המזמין יקיים שיחות עם אנשי הקשר של מזמיני העבודה של עבודות קודמות שביצע המציע, כולם או חלקם לפי שיקול דעתו, ואשר הוצגו על ידו במכרז זה להוכחת ניסיונו כאמור בסעיף, וזאת לשם קבלת חוות דעת והתרשמות מרמת שביעות הרצון של מזמיני העבודה כאמור. על יסוד שיחות עם אנשי הקשר כאמור יינתן להצעה ניקוד. 


המזמין רשאי להתחשב במתן הניקוד במסגרת אמות המידה לאיכות וניסיון הספק, בניסיון קודם שלו עם המציע, לטוב ולרע וכן רשאי המזמין לפנות לגורמים אחרים להם נתן המציע שירותים אף אם המציע לא כלל אותם ברשימת אנשי הקשר. 


למשרד שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות הנדרשות באשר להצעתו וכן בקשר למרכיבי העלות  שנכללו בהצעתו, בכפוף לחוק חובת מכרזים על תקנותיו.
7.2. שלב א' - שלב מקדמי לבדיקת תנאי סף ודרישות חובה:

בדיקת דרישות חובה ותנאי הסף, על פי מסמכי המכרז, המצורפים למעטפת המקור.

במידה והמציע לא יעמוד בדרישות אלו, תיפסל הצעתו ולא תבחן בשלבי ההערכה הבאים.

7.3. שלב ב' - בחינת אמות המידה (15%):
ההצעות שעמדו בתנאי הסף, יועברו לשלב הניקוד במסגרת אמות המידה (להלן: "ההצעות הכשרות") כמפורט להלן: 
מידת שביעות הרצון על פי חוות הדעת (15%) שיתייחסו לשלושת הפרמטרים הבאים:   
1. זמינות – 5%.

2. עמידה בלוחות זמנים – 5%.
3. מהירות ושלמות ביצוע – 5%.







7.4.  לאחר בחינת שלב האיכות כאמור בסעיף 7.3 לעיל יפתחו הצעות המחיר שהוגשו על פי נספח 3א1 3א2 3א3  ונספח 3ב-  (85%).
הצעת המחיר תכלול שני מרכיבים כמפורט להלן:

7.4.1 הצעת המחיר עבור ביצוע העבודות לפי המפרט הטכני כמופרט בנספחים 3א1 3א2 3א3 משקלו של רכיב זה מתוך רכיב המחיר 95%. 

7.4.2 הצעת המחיר עבור התוספת שתשולם לספק עבור ביצוע עבודה באזור משני, כאמור בסעיף 8.3. הצעת המחיר עבור סעיף זה תוגש באחוזים ולא תעלה על 15%. משקלו של רכיב זה מתוך רכיב המחיר 5%. 

הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן: ההצעה הזולה ביותר, תקבל את הניקוד המקסימאלי של הנקודות, וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי. להלן הנוסחה:
עבור סעיף 7.4.1 : 

[image: image2.png]WA NNM YN0 ¥

X 95 = ynm |y
Pe——



















עבור סעיף 7.4.2 :
[image: image4.png]1= 7N 223 ana TINK

DI RA MM 5= vnnn ey
a2 Ny anan TR




 
7.5. בשלב זה ישוקלל ניקוד המחיר שהתקבל בסעיף 7.4.1 ו-7.4.2 לכדי ציון סופי לשלב המחיר. 
7.6. שלב סופי - קביעת ההצעה הזוכה: בשלב זה ישוקלל ניקוד האיכות שהתקבל כאמור בסעיף 7.3 לעיל עם ניקוד המחיר שהתקבל כאמור בסעיף 7.5 לעיל לכדי ציון סופי. ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה. 
7.7. המזמין רשאי לבחור ביותר מזוכה אחד בכל אזור. במידה ויחליט המזמין כאמור, יבחר המזמין את ההצעה שקיבלה את הציון הסופי השני בטיבו בכל אזור. יובהר כי מציע יכול להיבחר כזוכה אזורי ביותר מאזור אחד בהתאם לציון אותו קיבל בכל אזור. 
8. הצעת המחיר

8.1. המציע נדרש לתת הצעת מחיר בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח  3א1, 3א2 ו- 3א3 ובנספח 3ב בהתאם לאזורים. נספחים אלה או חלקם כמפורט בסעיף 9 החתומים ע"י המציע, יושמו במעטפה נפרדת באופן המפורט בסעיף  9 להלן.
8.2. מציע רשאי להגיש הצעה לאזור אחד, שניים או שלושה. הצעת המחיר לכל אזור תהיה אחידה לכל המחוזות שבו. (לדוגמא מציע שבחר להגיש הצעה לאזור 2, יגיש הצעת מחיר אחת עבור מחוז מרכז, ת"א וירושלים). יש למלא את ההצעה בנספח המתאים לאזור.
8.3. לצורך חישוב התוספת שתשולם לספק עבור ביצוע עבודות באזור שהוא אינו הספק האזורי שלו, כאמור בסעיף 3.6.2, יגיש המציע הצעת מחיר באחוזים שתהווה את התוספת שתשולם לו על המחרים הנקובים בהצעת המחיר שלו. אחוז התוספת שיוצע לא יעלה על 15%. 
8.4. נקיבת נתוני המחיר תיעשה בשקלים חדשים בלבד, בהתאם לנספח "הצעת המחיר" המצורף למסמכי המכרז כנספח  3א '.

8.5. המחירים הנקובים לא כולל מע"מ יכללו מיסים אחרים, ציוד מכל סוג שהוא, ביטוחים, עלויות כוח אדם, עבודה והדרכה, זכויות סוציאליות של עובדי המציע, וכל עלות אחרת, לרבות רווח קבלני. פרטים נוספים ראו בנספח פרק 2 להלן ובהסכם המצורף.

8.6. הצעת מחיר מותנית או מסויגת תפסול את ההצעה על הסף.
9. הגשת הצעות – בחינה שלבית – שתי מעטפות
9.1. ההצעה תוגש אך ורק על מסמכי מכרז זה, מלבד המקומות בהם נדרש המציע לצרף מסמכים או אישורים נוספים.
9.2. המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז, בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק. כמו כן על המציע לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז בתחתית כל עמוד.
9.3. העתק אחד של המענה יסומן כמקור והוא יכלול את כל המסמכים, אישורים והתחייבויות וכל נספחי ההזמנה כשהם חתומים במקור (לא העתקים). ההעתק הנוסף יישא אף הוא חתימות מקור של המציע בכל מקום שנדרשת חתימת המציע אולם המסמכים הנלווים יכול שיהיו העתק של המסמכים המקוריים.
9.4. על המעטפות יש לרשום את שם המכרז ומספרו בלבד. 
9.5. על המציע להגיש את הצעתו למכרז על כל נספחיה, כשכל מסמכי המכרז חתומים על ידו בכל עמוד ועמוד וכוללים את כל הפרטים המבוקשים. על המציע להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים, לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. 
9.6. על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות בדרישות מסמך זה. אי מילוי אחר או יותר מהדרישות, עלול להביא לפסילת ההצעה. 
9.7. כל שינוי או תוספת ובמיוחד כל הסתייגות שהיא מתנאי ההסכם או מסמך ממסמכי המכרז עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
9.8. הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף על כל נספחיהם, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת. 

9.9. כל הצעה תוגש בשפה העברית בשני (2) עותקים חתומים. עותק אחד ישמש כמקור ועותק שני נאמן למקור, מאושרים בידי עו"ד. ההצעה תכלול תוכן עניינים וכל עמוד בהצעה ימוספר. בנוסף יוגש עותק במדיה דיגיטלית שיכלול את הצעת המחיר ויוגש במעטפה אטומה ונפרדת. יובהר כי חוברת ההצעה של המציע תיבדק ולא המדיה הדיגיטלית. אין לרשום על המעטפה הנפרדת דבר זולת מספר המכרז ואת המילים "הצעת מחיר". 
9.10. הצעה שלא תוגש כאמור לעיל, עלולה להיפסל. 
10. מסמכי המכרז
10.1. מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי (להלן "אתר האינטרנט")שכתובתו   www.mr.gov.il/CENTRALTENDERS/Pages/SearchTenders.aspx החל מיום 7/11/2016.
10.2. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט ללא תשלום. 
10.3. ככלל, כל ההודעות הקשורות למכרז יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש בכתובת שלעיל ובאחריות מציעים ומציעים בכוח להתעדכן באתר. לא ישמעו טענות כלשהן של מציעים / מציעים בכוח שלא התקבלו הודעות המזמין לגבי המכרז.
11. שאלות והבהרות
11.1. מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק מהם מוזמן לפנות בכתב בלבד אל מר יובל אורן, באמצעות המייל שכתובתו orenyu@moin.gov.il, עד ליום  14.11.2016  שעה 12:00. הפנייה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מען המציע, כתובת הדוא"ל שלו,  ומספרי הטלפון והפקס שלו. את השאלות יש לשלוח בפורמט word על פי הטבלה הבאה:
	מספר שאלה
	הפרק אליו מתייחסת השאלה ומספרו
	הסעיף אליו מתייחסת השאלה
	השאלה

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11.2. באחריות הפונה לוודא בטלפון שמספרו 03-7632611 כי פנייתו התקבלה.
11.3. כל תשובה או הבהרה יפורסמו (בצירוף השאלה/ההערה/ההשגה נשוא המענה) לידיעת המציעים מבלי לפרסם את זהות הפונה. רק תשובות והבהרות בכתב תחייבנה את היחידה הארצית ותהוונה חלק ממסמכי המכרז. בכל מקרה לא יהיה מציע רשאי להסתמך או לטעון טענה על יסוד תשובה או הבהרה בעל פה.
11.4. התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט.
11.5. לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז על נספחיו, לאחר הגשת הצעת המציע.

11.6. מסמך תשובות ההבהרה, יצורף  ע"י המציעים להצעתם, חתום על ידם, וזאת לאישור כי אכן התקבל על ידם, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע ומתנאי המכרז.
11.7. אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע על כך למזמין  בכתב, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

11.8. המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמו למסמכי המכרז, גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים הפוטנציאלים. תיקונים והבהרות כאמור יישלחו למציעים.

11.9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י המציעים או ניתנה הבהרה ע"י המזמין, פרשנות ועדת המכרזים תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז. 
12. מועד אחרון להגשת ההצעות
12.1. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 29/11/2016 שעה 12:00 בדיוק. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות.  
12.2. את ההצעות יש להגיש בשני העתקים במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי כלשהם של המציע אך ורק לתיבת המכרזים בלובי הכניסה לבניין משרד האוצר בירושלים ברחוב אליעזר קפלן 1, (מול עמדת שומרי הביטחון). על המעטפה יש לרשום את שם ומספר המכרז בלבד.
12.3. לשימת הלב: יש להתחשב בכך שהכניסה מותנית בבדיקה גופנית, וכי יתכן ויהיו קשיי נגישות למשרד. נא להיערך בהתאם.
13. היעדר ניגוד עניינים
13.1. המציע לא יימצא במצב של ניגוד עניינים בפועל או בכוח עם מילוי תפקידו במתן השירותים למזמין על פי מכרז זה. 
13.2. בסעיף זה משמעות המונח "מציע"; מציע, קרובו, בעל מניות במציע, בעל שליטה במציע, מנהלו הכללי של המציע, גופים בהם למציע מניות וכן בעלי התפקידים כהגדרתם לעיל. 
13.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המציע יודיע למזמין על כל חשש להיווצרות של ניגוד עניינים בינו לבין ביצוע תפקידו ומתן השירותים למזמין כקבוע במכרז זה. 
14. חתימה על ההסכם
14.1. המציע המגיש הצעה במכרז נידרש לחתום על החוזה בין הזוכה לבין המזמין בנוסח המצורף ומסומן נספח ז' על נספחיו. היה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה, יצרף המזמין את חתימתו על גבי החוזה והעתק יימסר לידי המציע.
14.2. לא חתם מציע על החוזה יהיה רשאי המזמין להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו. 
15. ערבות ביצוע וביטוח
15.1. בתוך 7 ימים מן המועד שבו הודע למציע על זכיית הצעתו, נדרש הזוכה להמציא ערבות בנקאית אוטונומית של הזוכה לפקודת המזמין, בסכום של 50,000 ₪ עבור כל אזור לו ייבחר כספק אזורי כמפורט בפרק ערבות הביצוע שבחוזה.  במידה וייבחרו שני ספקים אזוריים לאזור מסווים יקבע גובה הערבות לפי היקף העבודות בהתאם לכללי חלוקת העבודה בין ספקים אזורים כמפורט בסעיף 3.6.1. 
15.2. העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח, או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו ע"י הקבלן למשרד האוצר עד למועד חתימת החוזה. 
16. עיון במסמכים – סוד מסחרי או מקצועי
16.1. עיון במסמכים יהיה כקבוע בהוראות תקנה 21 (ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. 
16.2. עיון במסמכי המכרז, בחומר המכרז, בהחלטות ועדת המכרזים, בהצעה הזוכה ובכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו, כפוף להחלטת ועדת המכרזים של המזמין.  
16.3. העיון ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. 
16.4. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, ויסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי. 
16.5. מציע שלא יציין כאמור את החלקים ו/או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים כאמור, יחשב כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה על המצורף לה. 
16.6. למען הסר ספק יובהר כי טענת מציע בעניין סוד מסחרי או מקצועי אינה מחייבת את וועדת המכרזים של המזמין ורק לה הסמכות להחליט מהם החלקים/מסמכים שבהצעה הם אכן חסויים בפני הצגה למציעים האחרים. מובהר במפורש כי ההצעה הכספית אינה בבחינת סוד מסחרי והיא אינה חסויה בכל מקרה בפני הצגה למציעים האחרים.
16.7. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים ולא תישמע מפיו כל טענה אחרת בעניין. 
16.8. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש לעיין בהם.
17. ביטול המכרז
17.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י המזמין והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות.

17.2. המזמין רשאי לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

17.3. נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המזמין יהא רשאי לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
17.4. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון יצור הסדר כובל. 

17.5. החליט המזמין על ביטול המכרז, לא תהא למי מן המציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו.
18. הוראות כלליות
18.1. מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעה משותפת של כמה מציעים. הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד – תפסל. כל הצעה למכרז תוגש על ידי מציע אחד בלבד. 
18.2. מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף על ידי הזוכה במהלך מתן השירותים יועמד לרשות המזמין או מי מטעמו ללא תנאי וכי המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע. 
18.3. המציע שיזכה מתחייב לזמינות מלאה למזמין ודרישותיו במשך כל תקופת ההתקשרות.
18.4. הזוכה מתחייב להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקצועית המקובלים.
18.5. אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא אישור ותצהיר הנדרשים על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.  במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות כקבוע בחוק ל"עסק בשליטת אישה" וזאת בכפוף להמצאת אישור כאמור.
18.6. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע, במקרה בו המזמין סבור שבמילוי ההצעה, נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או הטעיה. 
18.7. המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, ו/או בהצעה שאינה כוללת התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז ואשר לדעת המזמין מונעת את הערכת ההצעה כדבעי. 

18.8. המזמין רשאי בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן יהיה רשאי – אך לא חייב לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. החליט המזמין על ביטול המכרז, תועבר למציעים הודעה על כך, לפי הפרטים שניתנו על ידם עם רכישת מסמכי המכרז. היה ויבוטל המכרז כאמור, לא תהא למי מן המציעים במכרז כל תביעה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו. 
18.9. למזמין הזכות לפנות במהלך בחינת ההצעות אל מציע אחד או יותר, על פי שיקול דעתן, בכדי לקבלת הבהרות להצעה, או בכדי להסיר אי בהירות. 
18.10. המזמין רשאי להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או שלא להתחשב בפגם שנפל כאמור. 
18.11. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון ובין נוסח מסמכי המכרז, הנוסח במסמכי המכרז יהא הקובע. בכל מקרה של סתירה בין נוסח ההזמנה לביו נוסח ההסכם, יעשה מאמץ ליישב בין הנוסחים, ובנסיבות בהן לא ניתן ליישב בין הנוסחים, יגבר נוסח החוזה.

18.12. מסמכי המכרז הם קניינו הרוחני של המזמין, והם מועברים למציעים לשם הגשת הצעותיהם, ולצורך זה בלבד. מציע שאינו רשאי לעשות במסמכי המכרז כל שימוש שאינו לצורך הכנת/הגשת הצעתו. 
18.13. המזמין רשאי שלא לקבוע זוכה אם יתברר למזמין כי לא הוגשה אף הצעה מתאימה במכרז. 
18.14. אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי הדין.
18.15. הניסוח בלשון זכר בהזמנה ובמסמכי המכרז הוא מטעמי נוחות בלבד וההזמנה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
18.16. לבית המשפט המוסמך  בירושלים תהא סמכות השיפוט המקומית והבלעדית לדון בעל עניין הנובע ממכרז זה והקשור בו ולא תהא סמכות שיפוט מקומית לשום בית משפט אחר.
19. רשימת הנספחים המצורפת להזמנה זו 
       להלן מפורטים נספחי המכרז אותם יש להגיש במסגרת המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש
 נספח 1 : נספח השירותים - המפרט הטכני
 נספח 2 : ניסיון המציע
 נספח 3 : נספח עלויות והנחיות למילוי ההצעה הכספית 
 נספח 3 א 1 – הצעת הקבלן מחוז חיפה והצפון
 נספח 3 א 2– הצעת הקבלן מחוז מרכז, ת"א וירושלים
 נספח 3 א 3– הצעת הקבלן מחוז דרום
נספח 3ב – הצעת מחיר לעבודה באזור משני
 נספח א – נוסח ערבות המכרז
 נספח ב - תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים
 נספח ג - אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה
נספח ד - התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות
נספח ה - אישור על מחזור כספי
נספח ו - אישור עסקאות גופים ציבוריים
נספח ז - חוזה המכרז ונספחיו: נספח ז'1- הצהרה על שמירת סודיות, נספח ז'2 - ביטוח, נספח ז'3 -  ערבות ביצוע
נספח ח – רישום ואחסנת ציוד
19.1. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו, אישור, היתר, רישיון, או כל מסמך אחר כלשהו שנדרש היה להמציא על פי הוראות המכרז להשלים את המצאת הנ"ל למזמין תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידו ובלבד שכל מסמך כאמור היה בעל תוקף ותחולה במועד האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ולו היה מוגש במועד הייתה ההצעה מקיימת אחר דרישות המכרז. 
 ________________________________

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה


נספח 1 – השירותים והאמצעים הנדרשים מהספק – מפרט טכני
1. תיאור כללי של השירותים:
עבודות הריסה מכל מין וסוג, לרבות של מבנים ומחוברים, חיתוך והפרדה בין מבנים ומחוברים, פינוי ניקוי ויישור שטחים, פינוי אסבסט על סוגיו, עבודות עפר מסוגים שונים, אטימת מבנים, פירוק מתקנים, אחסון פירטי ציוד וכלי רכב שפונו/נתפסו לרבות הובלתם באתרי אחסון שיעמיד הזוכה לטובת היחידה הארצית.

2. הגדרות:
ראה הגדרות בהסכם אליו מצורף נספח זה.

בהעדר הוראה אחרת יהיו למונחים בנספח זה אותה משמעות שהוקנתה להם בהסכם אליו הוא מצורף. כמו כן למונחים שלהלן יהיו הפרושים שלצדם:

"יום עבודה מלא" - יום עבודה שמשכו מעל 5 שעות ועד 10 שעות.

"חצי יום עבודה" - יום עבודה שמשכו עד 5 שעות.

"תחילת העבודה" -  השעה שבה התייצבו הכלים הקבלן ועובדיו באתר שנקבע בהזמנת העבודה, בהתאם לאישור האחראי.
"סיום העבודה" - שעת יציאת הכלים מאתר ההריסה עפ"י קביעת "האחראי".
"האחראי" - מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה או מי מטעמו.
"הממונה" - מנהל יחידת האכיפה המחוזית.
3. הזמנת עבודות:
3.1
האחראי יזמין מפעם לפעם, לפי צרכי ודרישות היחידה הארצית, עבודות פינוי והריסה, (להלן: "העבודה/ות").
3.2
הקבלן יבצע סיור מקדים עם הממונה לצורך תאום הפעילות וקביעת מסגרת והיקף העבודה.
3.3
הממונה יקבע את מועד הסיור המקדים. הקבלן או נציגו יתייצבו במקום ובמועד שיקבע הממונה.
3.4
הזמנת העבודה תבוצע ע"י האחראי על גבי טופס הזמנה ותכלול תיאור העבודה, לו"ז לביצועה, היקף וסוג הציוד שאושרו לביצוע העבודה. הזמנת העבודה תיחתם ותאושר על ידי האחראי. כתנאי לכניסתה לתוקף.
3.5
האחראי ו/או מי מטעמו יעביר לקבלן את ההזמנה לביצוע עבודה לפחות 18 שעות לפני תחילת מועד ביצוע העבודה. 
3.6
במקרים דחופים, רשאי האחראי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להוציא דרישה לביצוע עבודה, בהתראה של 12 שעות לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.
3.7
הספק יהיה זכאי לבונוס במקרה שבו יידרש להציב כלים לביצוע עבודה (שאינה תפיסת כלים), באתראה קצרה מ- 12 שעות לפני מועד הביצוע הנדרש,  ויעמוד בדרישה במלואה. במקרה כזה, ישלם המזמין בונוס של 20% תוספת, לאמור 120% משווי ההזמנה ביחס למחיר הנקוב בהצעת המחיר. 
3.8
על אף האמור לעיל, במקרים בהם יידרש הספק להזמנת עבודה לצורך תפיסת כלים, הזמנת העבודה תתבצע טלפונית 4 שעות לפני מועד ביצוע העבודה. לא ישולם בונוס על עבודה זו.
3.9
לעניין טיפול ופינוי אסבסט נדרש הקבלן, לאחר הסיור ותיאום הפעילות, להגיש בקשה לעבודת אסבסט במשרד להגנת הסביבה ולפעול בהתאם להנחיותיו.

4. שינויים ותוספות בהזמנה
4.1 לאחר ביצוע הזמנת העבודה ובמהלך ביצוע העבודה, עשויים לחול שינויים ותוספות בביצוע העבודה ביחס להזמנת העבודה או שיהיה צורך בהזמנת עבודות נוספות (הוספת ציוד, הארכת משך העבודה וכיוצ"ב). הקבלן יבצע את העבודה הנדרשת בהתאם לשינויים והתוספות, לפי לקביעת האחראי. 
4.2 קבלן משיקוליו, רשאי להוסיף עובדים וציוד, או להפעיל ציוד בעל תפוקות גבוהות מאשר סוכם עליהם מראש. שינויים ותוספות, כאלו יהיו ע"ח הקבלן, אלא אם אושרו עוד בטרם ביצועם, ובכתב ע"י אחראי.

5. עובדים וציוד
5.1 הקבלן יבצע את העבודות באמצעות עובדים מיומנים וציוד מתאים שיהיה במצב תקין ושיתאים לביצוע העבודות.
5.2 הקבלן יפעיל ציוד ועובדים כפי שיקבע מראש עם האחראי, בהזמנת העבודה.
5.3 בהסכמת האחראי, רשאי הקבלן להפעיל כלים וציוד שלא הוזכרו בהזמנת העבודה, ובלבד שיעמדו  לפחות במאפייני הביצוע של הציוד הנזכר במפרט שאותו הוא מחליף והתשלום יהיה לפי  הסעיף המתאים בהצעת המחיר המתייחס לציוד המוחלף.
5.4 בהסכמת האחראי, הקבלן יעסיק פועלים, שגילם לפחות 18 שנים, כשירים ומתאימים לביצוע פעולות סבלות דוגמת פינוי מגורים וציוד וביצוע עבודות בניה והריסה פשוטות. הקבלן יוודא שהתנהגותם והופעתם של הפועלים תהה נאותה לפעילות באזור רגיש, לעיתים בסביבה עוינת תחת אבטחת משטרה. הקבלן ידאג לכל צרכיי העובדים מטעמו (הזנה, מים וכו') בהתאם לתנאי העבודה ולשעות העבודה בשטח. יובהר כי חל איסור על הקבלן להעסיק עובדים זרים במסגרת ביצוע העבודות. 
5.5 כל עובדי הקבלן יזוהו באופן אחיד באמצעות פריט לבוש אחיד -  ווסט זוהר אשר יסופק ע"י הקבלן.
5.6 הקבלן מתחייב למלא ללא דיחוי אחר דרישת הממונה להרחיק משטח העבודות כל פועל או עובד או ציוד (שלו או של קבלני המשנה) ו/או להחליפו האחר, מבלי שהדבר יפגע באורח כלשהו במתן השירות.
5.7 המשרד לא יפצה את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסד או נזק העלולים  להיגרם לו בשל סירוב לקבל מבצע שירות או בגין דרישה להרחיקו ו/או להחליפו באחר.

6. ביצוע העבודה:
6.1 הקבלן יבצע את המוטל עליו בהתאם להנחיות האחראי /הממונה ויעמיד לרשותו ולצורך ביצוע העבודה – עובדים, כלים וציוד באופן שיאפשרו עבודה רציפה, ובמגבלות הוראות הבטיחות של משרד העבודה.
6.2 הקבלן מתחייב לבצע העבודות באופן הטוב והיעיל ביותר, ובמיומנות מקצועית נאותה.

6.3 הקבלן יעבוד לפי החוקים התקנות והצווים המתייחסים לביצוע העבודות.

6.4 הקבלן ידאג וישיג את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לשם ביצוע העבודות.

6.5 האחראי יקבע אם שיטות העבודה של הקבלן, ציודו והחומרים שהוא מספק, מספיקים לצרכי ביצוע העבודות. היה והאחראי/הממונה סבור כי הקבלן אינו מבצע את העבודות בשקידה ובקצב הראויים ו/או שלא בהתאם לתכניות ו/או שלא בהתאם להוראותיו ו/או שלא בהתאם למוסכם, הוא יודיע על כך לקבלן והקבלן יתקן הליקויים מיידית.

6.6 החלטותיו, הוראותיו ודרישותיו של האחראי/הממונה לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והעבודה, התאמתם לתכניות וליתר החובות המוטלות על הקבלן.

6.7 הקבלן, או מנהל עבודה שמונה מטעמו, שאושר מראש ע"י הממונה, ישגיח על ביצוע העבודות ויהיה נוכח בשטח העבודה  וידאג שכל הוראה שתינתן ע"י הממונה, תירשם ותבוצע מיד לאחר שניתנה.
6.8 האחראי/הממונה יגדיר מראש עבודות שיש צורך לסיימן באותו יום בו החלו, או ברצף אחד מתחילת העבודה.
6.9 האחראי/הממונה רשאי להפסיק את כל העבודות או חלקן, אם יחשוב שהפסקה כזו, היא לטובת ביצוע המטלה.

6.10 במקרה של הפסקת עבודה, לפי סעיף זה לעיל, או במקרה שהקבלן יאלץ להפסיק את העבודות בגלל מאורע שהוא כוח עליון, שאינו בשליטתו של הקבלן, יינתן לקבלן זמן נוסף לביצוע והשלמת העבודות. האחראי הוא שיקבע באם היה זה כוח עליון, ומה משך הזמן שיש להוסיף לביצוע ולהשלמת העבודה.

6.11 לעניין סעיף זה, סירובו של קבלן משנה או עובד לביצוע עבודה, או שביתת עובדים,  לא יחשבו ככוח עליון,  למעט שביתת עובדים כלל ארצית.

6.12 במקרה של הפסקת עבודה, עקב קלקול טכני בכלי, רשאי האחראי להורות על אי מתן תשלום כלל או על הפחתת תשלום, מהמחיר הנקוב במחירון, וזאת ע"פ החלטתו, בהתאם למצב הביצוע של ההריסה. 

6.13 במידה והעבודה מתבצעת בשעות בהם אין תאורת יום טבעית, יהיה הקבלן אחראי להאיר את שטח העבודה באופן שיאפשר את ביצועה היעיל והבטוח (על ידי ציוד התאורה לאפשר עבודה רציפה, בכל מוקדי העבודה שידרשו).
6.14 הקבלן מתחייב לעבוד עם מערך קשר אלחוטי בין עובדיו ומי מטעמו למפעילי הכלים.
6.15 לעניין טיפול ופינוי אסבסט- פינוי וסילוק אסבסט יבוצע ע"י קבלן מוסמך בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין. על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו, להגיש בקשה להיתר לפי החוק והעברת העתק למזמין העבודה.
4. משך העבודה
7.1 משך העבודה (הזמן המשוער הנדרש לביצוע העבודה) ורציפותה יוגדר ע"י האחראי בטופס הזמנת העבודה.
7.2 הקבלן יתייצב באתר העבודה או במקום שייקבע על ידי האחראי/הממונה כמקום התכנסות, בשעה שנקבעה בהזמנת העבודה. 

7.3 שעת תחילת העבודה : השעה שבה התייצבו בפועל הכלים הקבלן ועובדיו באתר שנקבע בהזמנת העבודה בהתאם לקביעת האחראי או הממונה. לא יכללו במניין שעות העבודה כל ההכנות והנסיעות שקדמו לשעת ההתייצבות כאמור. 
7.4 שעת סיום העבודה: שעת יציאת הכלים מאתר ההריסה עפ"י קביעת "האחראי" או "הממונה".

7.5 במידה והעבודה לא תתחיל במועד שנקבע בהזמנת העבודה, מסיבות התלויות בקבלן, (דוגמה – בשל איחור בהגעת הכלים לנקודת המפגש), רשאי האחראי להורות על הפחתת תשלום מהמחיר הנקוב במחירון, ההפחתה לכל שעת איחור או חלקה תהא בשווי 15% מהסכום המפורט במחירון, כל זאת בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות השמורה ליחידה ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין.

הערות:

1) המתנה באתר העבודה: עפ"י הנחיית הממונה, ללא פעילות, ייחשב כשעות עבודה.

2) הובלת הכלים אל אתר העבודה וממנו, לא יחושבו כשעות עבודה וייעשו על חשבון הקבלן.

3) במקרים מסוימים רשאי האחראי/הממונה להורות על נקודת התכנסות הכלים, שאיננה אתר העבודה. באותם מקרים, תחשב שעת תחילת העבודה השעה שבה התייצב הקבלן באתר ההתכנסות, ובלבד שהדבר יפורט מראש בהזמנת העבודה.
8. ביטול הזמנת עבודה על ידי המזמין
8.1 בוטלה הזמנת העבודה עד 12 שעות לפני מועד תחילת העבודה - לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום כלשהו.

8.2 בוטלה הזמנת העבודה בתוך 12 שעות לפני מועד תחילת העבודה, ישלם המשרד לקבלן 40% משווי ההזמנה שאושרה.

8.3 בוטלה הזמנת העבודה לאחר שהקבלן הציב כלים בשטח ביצוע העבודה, אך לא הוחל בביצוע הריסות, - ישולם 60% משווי ההזמנה. 
9. ביטחון, שמירה, בטיחות וגהות

8.4 במהלך ביצוע העבודה ידאג הקבלן לביטחון עובדיו וביטחון הציבור בכללו וינקוט בכל אמצעי זהירות הדרושים כדי למנוע תאונות וגרימת נזק תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.
8.5 הקבלן יספק ויתקין אמצעי זהירות תקינים, בהתאם לפקודת הבטיחות ותקנות הבטיחות באתר העבודה, ויהא אחראי לאחזקתם במהלך ביצוע העבודות.
8.6 הקבלן יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיון בשטח העבודה וסביבותיו.
8.7 הקבלן אחראי על שמירת הציוד, על החומרים שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו ישא באחריות על כל אובדן או גרימת נזק לציוד ו/או לחומרים ו/או לשטח העבודה ו/או למתקנים המצויים שם. הקבלן מתחייב לבטח את כלל הציוד המשמש אותו לביצוע העבודות, בהתאם לנדרש בנספח ז' לחוזה, ויציג את פוליסת הביטוח במסגרת הצעתו.
8.8 גידור אתר העבודה במידה ויידרש, (לצורך מניעת פגיעה באדם וברכוש במהלך ביצוע העבודה) יהיה ע"ח הקבלן וללא תמורה נוספת.
8.9 תאום פעילות עם המשטרה, ועם כוחות/גורמים נוספים, לאבטחת ביצוע העבודה, באחריות המשרד.
8.10 הקבלן מחוייב להתייצב לפגישות תיאום לביצוע העבודה שהוזמנה עם גופים שונים ככל שיידרש ע"י האחראי, ללא תשלום תמורה כל שהיא.
10. אחסנה
8.11 אחסון ציוד, מכולות, קרוואנים, רכבים ועוד למשמרת, יהיה באחריות הקבלן, בהתאם להצעת המחיר. האחסון יהיה באתר אחסנה מגודר ומאובטח, באחסנה פתוחה או מקורה, בהתאם לקביעת האחראי/הממונה.
8.12 הציוד יאוכסן באתרי האחסון, אותם הציג הקבלן לאישור היחידה כתנאי להתקשרות עימו.
8.13 הקבלן יוודא כי לאתרי האחסנה בהם יעשה שימוש על פי הסכם זה, יש האישורים המתאימים, לרבות אישור הרשות המקומית ואישור הבעלים ו/או החוכרים של אתר האחסנה  להפעלת האתר כאמור.
8.14 האחסון יבוצע על פי כל כללי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין.
8.15 הקבלן ינהל רישום כניסה ויציאה של החפצים אותם פינה לאחסנה, וינפיק לממונה תעודת פיקדון לכל הפקדה.
8.16 הקבלן מתחייב כי בסיום תקופת ההתקשרות עימו, תקופת האחסנה תימשך עד  6 חודשים נוספים 
8.17 הוראות פרטניות לגבי פעולות האחסנה ובכלל זה - קבלת ורישום הציוד, תנאי האחזקה והשמירה על הציוד, שחרור הציוד יימסרו לזוכה עד למועד החתימה על הסכם ההתקשרות. 
11. סיום העבודה, פינוי וניקוי השטח

8.18 פינוי אשפה ופסולת/פסולת בנין (שהיא תוצאת לוואי של ההריסה והפינוי) יהא באחריות הקבלן, לאתר שיתואם כחוק ע"י הקבלן, ובכפוף לאישור האחראי בנוגע לאתר אליו תפונה הפסולת. 
שינוע לאתר הפסולת יהיה על חשבון הקבלן. המשרד ישיב, על בסיס חשבוניות שיוצגו לו, את התשלום לאתר הפסולת לרבות התשלום עבור ההטמנה אותו שילם הקבלן.
8.19 הקבלן יסיים עבודתו באתר ההריסה לאחר שהשטח נקי ומיושר, והבורות והתלוליות אשר נוצרו במהלך העבודה או עקב ביצוע העבודה, ייושרו, לשביעות רצונו של הממונה.

8.20 ביצוע האמור לעיל, הוא תנאי מוקדם לקבלת אישור הממונה לסיום העבודה.
12. העברת עבודות לאחר
8.21 הקבלן לא רשאי להעביר עבודות לקבלן אחר, אך רשאי להפעיל קבלני משנה באחריותו ותחת השגחתו ובכפוף לקבלת אישור היחידה מראש. קבלני משנה בנושא אסבסט יהיו בעלי ההיתרים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה ובתוקף.
8.22 בנוסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, רשאי האחראי, באם הקבלן לא יתייצב באתר שנקבע בהזמנת העבודה, בתוך שלוש שעות מהמועד שנקבע לו או במידה והקבלן הודיע למשרד כי אין בכוונתו לבצע את העבודה, והסיבה אינה כוח עליון, להפעיל קבלן אחר, לצורך ביצוע העבודה, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין הזמנת העבודות ומבלי שתהיה לקבלן כל טענה כנגד המשרד בגין כך.
8.23 לעניין סעיף זה, סירובו של עובד לביצוע עבודה או שביתת עובדים (למעט שביתת עובדים ארצית) לא יחשבו ככוח עליון. 
13. פיצוי המשרד בעקבות אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו/ביטול הזמנת הריסות ע"י הקבלן  
8.24 ביטל הקבלן הזמנת עבודה עד 18 שעות לפני מועד תחילת העבודה ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי שערכו 20% משווי ההזמנה שאושרה.
8.25 ביטל הקבלן הזמנת העבודה, בתוך 12 שעות לפני מועד תחילת העבודה-  ישלם  הקבלן פיצוי כספי למזמין בשיעור של  60%  משווי ההזמנה שאושרה.
8.26 הקבלן נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת למזמין לקזז מכל תמורה המגיעה את סכומי הפיצוי/הקנסות שיושתו עליו עקב הפרה/אי ביצוע התחייבות/ביטול הזמנה.
9. פתרון מחלוקות בין הקבלן למשרד:
9.1 בכל מחלוקת בין הקבלן לממונה יובא הדבר להכרעת האחראי.
9.2 החלטתו של האחראי או מי שנקבע מטעמו תהא סופית ומחייבת.
נספח 2 : ניסיון המציע
1. פרטי המציע – 

שם המציע (תאגיד או יחיד):  ____________________________________________
מספר ת.ז./תאגיד ____________________________________________________
כתובת:  ___________________________________________________________
טלפון:_________________________פקס:_______________________________
דוא"ל: ____________________________________________________________
שם מנהל התאגיד: ___________________________________________________
מבנה הבעלות בתאגיד: ________________________________________________
_________________________________________________________________
נציג/איש קשר לצורך המכרז: ___________________________________________
טלפון  ______________  נייד _____________________ דוא"ל  _______________
2. יכולת המציע (פרופיל הספק ופעילותו)
2.1    המציע יציג במלל את הפרופיל המקצועי שלו (עד 2 עמודים) תוך פירוט: 
1. הניסיון המקצועי שצבר בישראל, בדגש על ניסיון בביצוע עבודות דומות  למפורט במכרז בתקופת הניסיון.
2. כישורי המציע כתאגיד, כיחיד או כצוות, לביצוע העבודה.
2.2   ניסיון, מוניטין ועבודות קודמות:
המציע יפרט עבודות קודמות להוכחת ניסיונו כמפורט בתנאי הסף, היקפם ומעורבותו בהם. 
	לקוח
	איש קשר
	טלפון
	שנת ביצוע
	תאור הפרויקט
	היקף העבודה ב - ₪
	מעורבות המציע

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


הספק  רשאי להוסיף שורות נוספות ו/או מסמכים ופרטים נוספים לטבלה.

הערה: הספק מצהיר בזאת כי הוא מייפה את כוחו של נציג המשרד לפנות ללקוחות הנ"ל או לחלקם ולבקש מהם חוות דעת על הספק ועל עבודתו עימם.
מציע יצרף אישור רואה חשבון בדבר המחזור הכספי של החברה בהתאם לטופס  המצורף כנספח ה' למכרז.
נספח 3   –   עלויות
1. הנחיות כלליות
הצעת המחיר הנדרשת היא עבור מתן שירות של ביצוע עבודות הריסה מכל מין וסוג הובלה ואחסון, באמצעות הזמנת כלים להריסה, לאיטום, לפינוי ולאחסון, עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה. ההצעה תכלול  את כל עלויות הספק לביצוע השירות כאמור במפרט ובכלל זה: עלויות ארגון וניהול כ"א, תשלומים סוציאליים, ביטוח, עלויות ציוד מכל סוג שהוא, נסיעות, דלק, השתתפות בישיבות עבודה ככל שיידרש, מיסים למעט מע"מ, וכל ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק, הכרוכות בביצוע השרות דלעיל, לרבות רווח קבלני.
2. חישוב ההצמדה ועדכון תמורות 
הצמדת התמורה תהיה בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 7.17.2- "כללי הצמדה".

3. הצעת המחיר של הספק תוגש על גבי הנספח המצ"ב כנספח  3א, במעטפה  נפרדת  שתצורף למעטפת ההצעה.

4. המחירים בנספח 3א1 – 3א3  הינם בש"ח, ואינם כוללים מע"מ.

5. הבהרות להצעת המחיר
5.1 כללי:
1. המציע יגיש הצעת מחיר לכל אזור בנפרד, בחלוקה לפי האזורים כדלקמן:
מחוזות צפון וחיפה – נספח 3א1
מחוזות מרכז, ת"א וירושלים – נספח 3א2
מחוז דרום – נספח 3א3
2. המזמין שומר לעצמו את האופציה לבחור כאמור יותר מזוכה אחד במכרז זה, ולחלק את מתן השירותים בין הזוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי. כך לכל האזורים וכך לכל אזור בנפרד. 

3. לצד חלק מהפריטים מצוין מחיר מרבי. אין להגיש הצעה העולה על המחיר המרבי המצוין לצדם של פריטים אלו. 
4. לצד חלק מהפריטים מצוין מחיר מינימום. אין להגיש הצעה הזולה ממחיר המינימום המצוין לצדם של פריטים אלו.
5. הצעה אשר תכלול מחיר גבוה מהמחיר המרבי או נמוך ממחיר המינימום כמפורט לעיל, או שכלל לא תכלול הצעת מחיר לפריט כל שהוא, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה.
6. פרטי הציוד בהצעת המחיר כוללים את כל מרכיבי התשלום, לרבות מפעיל ו/או נהג, הכלים והפריטים הנדרשים לביצוע העבודה, הובלת הפריטים המיועדים לאחסון, הובלת פסולת ההריסות, הובלת הציוד למקום ביצוע העבודות וממנו (כולל מקרים בהם יש צורך לשנע הציוד על גבי מובילים, משאיות, סמי טריילר וכו' וכולל כיסויים לתכולה במידת הצורך, רצועות קשירה וכיוצ"ב) ,המחפרים /מחפרונים כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים להפעלתם והובלתם, לרבות כף העבודה ופטיש הריסה, במידה ויידרש.
7. יובהר כי, על המציע לכלול את עלות ההובלה, בעלות הפעלת הכלי לגבי כל אחד מהאזורים לגביהם ניתנה ההצעה.
8. בעת דרישה להגעת העובדים לאתר ההריסה ברכב אחד, על הקבלן לספק רכב מתאים ללא כל תוספת תשלום.
9. בכל הריסה של מבנה קשיח יספק הקבלן כיתת תיקונים קלה (כתק"ל) שתכלול חלקי חילוף, שמנים ואמצעים לתיקון תקלות ללא כל תוספת תשלום.
10. מנהל עבודה - חובה שיהיה בכל עבודת הריסה מטעמו של הקבלן ועל חשבונו. היחידה תשקול הזמנת מנהלי עבודה נוספים, בעת הצורך, על חשבון היחידה.
11. התשלום עבור מנהל עבודה נוסף, יהיה רק עבור עבודתו באתר הפינוי וההריסה, במהלך ביצוע ההריסה, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור סיורים והכנות מקדימות.
12. ככלל, עקירת עצים, אשר מתבצעת במסגרת הזמנת עבודה לפינוי והריסת מבנים, תבוצע ללא תשלום נוסף, אף אם נדרשה בהזמנה, אלא אם צוין במפורש בהערות להזמנה כי הפריט האמור יהיה בתשלום.
13. הצעות המחיר כוללות את כל מרכיבי התשלום כמפורט לעיל לרבות את הסיור המוקדם וההכנות המוקדמות לביצוע ההריסה, והן קבועות ולא ישתנו עקב מיקום אתר העבודה ברחבי המרחב. היחידה לא תשלם תשלומים נוספים מעבר לאמור בנספח זה.
14. ציוד נילווה להריסה –אמצעי אריזה שונים הכוללים משטחים למלגזות, קרטונים, סרט דביק, יריעות פוליאתילן לכיסוי הציוד המפונה, יריעות פלריג/פוליאתילן להנחת הציוד על הקרקע ושקיות ניילון חזקות - הכל לפי בקשת המזמין -  יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.
15. הצעת המחיר של הספק למכרז זה תהיה סכום "סה"כ העלות" של כל הטבלאות א' עד ו' בכל אזור.
16. המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

5.2 עקרונות התשלום : 
1. המחירון שלהלן מתייחס ליום עבודה מלא (כהגדרתו בסעיף 2 לפרק 1 במפרט זה). המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.
2. עבור חצי יום עבודה (כהגדרתו בסעיף 2 למפרט) -  ישולם  70% מהמחיר המפורט במחירון שלהלן.
3. ניתן לפצל את יום עבודת הכלי/ם למספר אתרי עבודה באותו יום. התשלום עבור העבודה  בכללותה באותו יום  יהיה המחיר ליום עבודה מלא בלבד.
4. אישור עבודה בשעות נוספות מותנית באשור מראש ובכתב של האחראי.
5.  עבור כל שעה נוספת מעבר ל- 10 השעות הראשונות ישולם סכום השווה ל- 15%  מהמחיר הנקוב בהצעת המחיר שלהלן, לכל פריט בנפרד. לא תשולם כל תוספת עבור  שעות נוספות שלא קיבלו אישור מראש.
6. הספק יהיה זכאי לבונוס במקרה שבו יידרש להציב כלים לביצוע עבודה (שאינה תפיסת כלים), באתראה קצרה מ -12 שעות לפני מועד הביצוע הנדרש,  ויעמוד בדרישה במלואה. במקרה כזה, ישלם המזמין בונוס של 20% תוספת, לאמור 120%  משווי ההזמנה ביחס למחיר הנקוב בהצעת המחיר. שיקול הדעת הבלעדי לעניין תשלום הבונוס היא לאחראי.
7. במקרים בהם יידרש הספק להזמנת עבודה לצורך תפיסת כלים, הזמנת העבודה תתבצע טלפונית 4 שעות לפני מועד ביצוע העבודה. לא ישולם בונוס על עבודה זו.
8. לצורך הזמנה להובלה ותפיסת כלים (סעיף ד' בנספחי 3א' )–– יום עבודה מלא ייחשב מרגע הזמנה טלפונית ועד ההגעה למגרש האחסנה.
9. במקרה וע"פ אישור האחראי, הופעל ציוד/ ו/או עובדים ו/או חומרים שאינם מופיעים בהצעת המחיר,. התשלום יהיה לפי פריט ציוד, מתאים המצוין במחירון "דקל" שבתוקף, ובאין אפשרות לקבוע את המחיר כאמור בסעיף זה, יקבע האחראי מראש את המחיר לפי הספר הצהוב.
נספח  3א1 – הצעת הקבלן – אזור 1 - מחוזות צפון וחיפה

1. פירוט מחיר לכלים+מפעילים ליום עבודה מלא:
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	דחפור זחלי H/9-D/L10D
	3
	
	9,000 ש"ח
	

	2
	מעמיס גלגלי (שופל) 950, 966F או מקביל
	 50
	
	
	7,000 ש"ח

	3
	בובקט עם ציוד נלווה או מיני מחפרון
	2
	
	1,000 ש"ח
	

	4
	מחפרון C.B.D-3     J
	3
	
	1,000 ש"ח
	

	5
	מחפר הידראולי 30-40 טון+ פטיש 3.2 טון (באגר זחלי)
	50
	
	
	10,000 ש"ח

	6
	מחפר הידראולי אופני (באגר גלגלי) 16-23 טון+פטיש  1.8-2.5 טון +כף חפירה
	30
	
	
	8,000 ש"ח

	7
	מחפר הידראולי – קראצ'ר- לעבודות הריסה בגובה
	3
	
	25,000 ש"ח
	

	8
	משאית 8X4 רכינה, 19 מ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	9
	סמיטריילר אמבטיה רכינה עד 30 ממ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	10
	משאית רם-סע פולטריילר רכינה
	1
	
	2,000 ש"ח
	

	11
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	12
	משאית להובלת בעלי חיים
	1
	
	1000ש"ח
	

	13
	סמיטריילר כולל מנוף להעברת מכולות וקרוואנים מעל 12 מ' (כולל יכולת העמסת מכולות מלאות בציוד)
	8
	
	3,000 ש"ח
	

	14
	משאית דבל אקס+מנוף הידראולי מעל 120 טון/מ'
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	15
	משאית מנוף עם סל לעבודה בגבהים (עד 20 מ"א)
	1
	
	1,500 ש"ח
	

	16
	מכולה 2.5 X 6 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	2,000 ש"ח
	

	17
	מכולה 2.5 X 12 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	3,000 ש"ח
	

	
	סה"כ עלות
	


הערות: 
1. אין באמור לעיל התחייבות המשרד להזמין כלים בכמויות המוערכות לעיל.
2. יום עבודה:  יום עבודה שמשכו מעל 5 שעות ועד 10 שעות.
3. חצי יום עבודה:  יום עבודה שמשכו עד 5 שעות. עלות: 70% מהמחיר  המפורט במחירון שלעיל.
4. תחילת עבודה :  שעת התייצבות בפועל של הקבלן ועובדיו באתר שנקבע בהזמנת העבודה על פי קביעת האחראי או הממונה.
5. סיום עבודה: שעת יציאת הכלים מאתר ההריסה ע"פ קביעת "האחראי"  או  "הממונה".
6. למזמין קיימת אפשרות להזמין כלי שאינו כלול במפרט וקיים בשוק, לפי מחירון דקל, ורווח קבלני עד 15% כולל מע"מ. 
7. בכל הריסה של מבנה קשיח, יספק הקבלן כיתת תיקונים קלה (כתק"ל) שתכלול חלקי חילוף, שמנים ואמצעים לתיקון תקלות ללא כל תוספת תשלום.
ב. פירוט ציוד ועובדים מקצועיים ליום עבודה מלא
	סוג הכלי/בעל מקצוע

	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	בעל מקצוע כולל ציודו (דוגמת – מסגר, חשמלאי, אינסטלטור, מהנדס, טכנאי וכיוצ"ב)
	50
	
	
	900 ש"ח

	2
	פועל לעבודת סבלות, אריזה ועבודות כלליות
	300
	
	
	600 ש"ח

	3
	מנהל עבודה 
	30
	
	
	1000 ש"ח

	4
	קונגו חשמלי כולל גנרטור
	2
	
	250 ש"ח
	

	5
	מדחס אויר עד 4 פטישים
	2
	
	1500 ש"ח
	

	6
	פטיש אויר 10-20 ק"ג
	1
	
	250 ש"ח
	

	7
	ערכת תאורה לעבודות לילה, עד 3 זרקורים 500 ואט כ"א
	1
	
	250 ש"ח
	

	8
	מלגזה תעשייתית 3.5 טון
	3
	
	750 ש"ח
	

	9
	צוות מומחה ומורשה לטיפול בפינוי וסילוק אסבסט (עד 300 מ"ר)
	2
	
	5000 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


       הערות: 
1. הפריטים להלן, כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים לצורך הפעלתם בשטח באופן עצמאי, דוגמת גנרטור כמקור כוח,  כבלי חשמל צינורות אויר וכו'. העלות כוללת הפעלת הציוד.
2. מנהל עבודה - חובה שיהיה בכל עבודת הריסה מטעמו של הקבלן ועל חשבונו. היחידה תשקול הזמנת מנהלי עבודה נוספים, בעת הצורך, על חשבון היחידה.
3. סעיף מס' ב(9) - מעל  300 מ"ר ישולם 50 ₪ לכל מ"ר נוסף.
4. בעת דרישה להגעת העובדים לאתר ההריסה ברכב אחד, על הקבלן לספק רכב מתאים ללא כל תמורה נוספת.
5. ציוד נילווה להריסה –אמצעי אריזה שונים הכוללים משטחים למלגזות, קרטונים, סרט דביק, יריעות פוליאתילן לכיסוי הציוד המפונה, יריעות פלריג/פוליאתילן להנחת הציוד על הקרקע ושקיות ניילון חזקות הכל לפי בקשת המזמין  יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.


ג.   כלים ממונעים לפינוי ציוד ורכבים ואמבולנס 
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר (עלות ל -4 שעות עבודה מהגעה לכינוס)
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	משאית מנוף 60 טון
	2
	
	1,200 ש"ח
	

	2
	גרר לפינוי רכב אחד
	3
	
	500 ש"ח
	

	3
	גרר פלטה לפינוי שני רכבים
	3
	
	500 ש"ח
	

	4
	גרר לפינוי משאית
	1
	
	1500 ש"ח
	

	5
	אמבולנס לשעות ההריסה (כולל חובש או פרמדיק)
	10
	
	750 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


הערה: מעבר ל- 4 שעות עבודה כל שעה נוספת תשולם על פי הנוסחה-

 הצעת  המחיר
4
 

ד. הזמנה להובלה ותפיסת כלים+ מפעיל* ליום עבודה מלא**
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	2
	משאית הכוללת מנוף 60 טון
	3
	 
	1,200 ש"ח
	 

	3
	משאית הכוללת מנוף 120 טון
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	4
	משאית הכוללת מנוף 150 טון
	1
	
	7,500 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


*הערה: הצעת המחיר בסעיף זה צריכה לכלול בנוסף לסוג הכלי כמפורט, גם מפעיל לכלי אותו תופסים. 

**הערה: לצורך סעיף זה "יום עבודה מלא" יחשב מרגע הזמנה טלפונית  ועד ההגעה למגרש האחסנה.

ה. אחסון פירטי ציוד ורכבים ( כולל ביטוח, שמירה ודמי ניהול):
1. אחסנה במכולה (קונטיינר)

	מס"ד
	גודל קונטיינר
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	קונטיינר 6X2.5
	4
	 
	  ש"ח250
	 

	2
	קונטיינר 12X2.5
	4
	 
	  ש"ח 500
	 

	3
	דולב
	160
	
	1 ש"ח (ליחידה)
	

	סה"כ עלות
	


2. אחסנה באתר מתאים
	מס"ד
	ציוד וכלים
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	כל סוגי הכלים, ציוד, מכולות והרכבים
	6
	 
	500 ש"ח
	 

	סה"כ עלות
	


	סה"כ עלות סעיפים 1 +2 
	


הערה: התשלום עבור חלק מחודש: בעבור כל יום אחסנה ישולם על פי הנוסחה- הצעת  המחיר לחודש
מס' ימים בחודש אחסנה
6. טבלת פירוט אטימת מבנים:

	מס'
	הפעולה/עבודה כולל בעלי מקצוע רלבנטיים וחומרים
	יחידת חישוב
	הצעת מחיר ש"ח

	1
	מ"ר קיר בלוקים, בטון חלול 4 חורים עובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	2
	מ"ר קיר בטון ב –200 , בעובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	3
	תוספת עבור יסוד לקיר לפי 1 מטר כולל חפירה, ייצוב ובטון
	1 מ"ר
	

	4
	יציקת בטון
	1 קוב
	

	5
	אטימת חלונות ודלתות בפח 5 מ"מ כולל ריתוך ונקודות חיבור (המחיר למ"ר כולל אזניים למנעול וחומרים)
	1 מ"ר
	


המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלאות המפורטות לעיל בלבד, ללא תוספות או מחיקות. על המציע למלא את המחירים עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה מהטבלה המפורטת לעיל כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה  ו/או הצעה שלא מולאו בה מחירים עבור כל אחד מהשירותים שבטבלה. 

נספח  3א2 – הצעת הקבלן – אזור  2 - מחוזות מרכז, תל אביב וירושלים

1. פירוט מחיר לכלים+מפעילים ליום עבודה מלא:
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	דחפור זחלי H/9-D/L10D
	3
	
	9,000 ש"ח
	

	2
	מעמיס גלגלי (שופל) 950, 966F או מקביל
	 50
	
	
	7,000 ש"ח

	3
	בובקט עם ציוד נלווה או מיני מחפרון
	2
	
	1,000 ש"ח
	

	4
	מחפרון C.B.D-3     J
	3
	
	1,000 ש"ח
	

	5
	מחפר הידראולי 30-40 טון+ פטיש 3.2 טון (באגר זחלי)
	50
	
	
	10,000 ש"ח

	6
	מחפר הידראולי אופני (באגר גלגלי) 16-23 טון+פטיש  1.8-2.5 טון +כף חפירה
	30
	
	
	8,000 ש"ח

	7
	מחפר הידראולי – קראצ'ר- לעבודות הריסה בגובה
	3
	
	25,000 ש"ח
	

	8
	משאית 8X4 רכינה, 19 מ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	9
	סמיטריילר אמבטיה רכינה עד 30 ממ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	10
	משאית רם-סע פולטריילר רכינה
	1
	
	2,000 ש"ח
	

	11
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	12
	משאית להובלת בעלי חיים
	1
	
	1000ש"ח
	

	13
	סמיטריילר כולל מנוף להעברת מכולות וקרוואנים מעל 12 מ' (כולל יכולת העמסת מכולות מלאות בציוד)
	8
	
	3,000 ש"ח
	

	14
	משאית דבל אקס+מנוף הידראולי מעל 120 טון/מ'
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	15
	משאית מנוף עם סל לעבודה בגבהים (עד 20 מ"א)
	1
	
	1,500 ש"ח
	

	16
	מכולה 2.5 X 6 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	2,000 ש"ח
	

	17
	מכולה 2.5 X 12 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	3,000 ש"ח
	

	
	סה"כ עלות
	


הערות: 
1. אין באמור לעיל התחייבות המשרד להזמין כלים בכמויות המוערכות לעיל.
2. יום עבודה:  יום עבודה שמשכו מעל 5 שעות ועד 10 שעות.
3. חצי יום עבודה:  יום עבודה שמשכו עד 5 שעות. עלות: 70% מהמחיר  המפורט במחירון שלעיל.
4. תחילת עבודה :  שעת התייצבות בפועל של הקבלן ועובדיו באתר שנקבע בהזמנת העבודה על פי קביעת האחראי או הממונה.
5. סיום עבודה: שעת יציאת הכלים מאתר ההריסה ע"פ קביעת "האחראי"  או  "הממונה".
6. למזמין קיימת אפשרות להזמין כלי שאינו כלול במפרט וקיים בשוק, לפי מחירון דקל, ורווח קבלני עד 15% כולל מע"מ. 
7. בכל הריסה של מבנה קשיח, יספק הקבלן כיתת תיקונים קלה (כתק"ל) שתכלול חלקי חילוף, שמנים ואמצעים לתיקון תקלות ללא כל תוספת תשלום.
ב. פירוט ציוד ועובדים מקצועיים ליום עבודה מלא
	סוג הכלי/בעל מקצוע

	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	בעל מקצוע כולל ציודו (דוגמת – מסגר, חשמלאי, אינסטלטור, מהנדס, טכנאי וכיוצ"ב)
	50
	
	
	900 ש"ח

	2
	פועל לעבודת סבלות, אריזה ועבודות כלליות
	300
	
	
	600 ש"ח

	3
	מנהל עבודה 
	30
	
	
	1000 ש"ח

	4
	קונגו חשמלי כולל גנרטור
	2
	
	250 ש"ח
	

	5
	מדחס אויר עד 4 פטישים
	2
	
	1500 ש"ח
	

	6
	פטיש אויר 10-20 ק"ג
	1
	
	250 ש"ח
	

	7
	ערכת תאורה לעבודות לילה, עד 3 זרקורים 500 ואט כ"א
	1
	
	250 ש"ח
	

	8
	מלגזה תעשייתית 3.5 טון
	3
	
	750 ש"ח
	

	9
	צוות מומחה ומורשה לטיפול בפינוי וסילוק אסבסט (עד 300 מ"ר)
	2
	
	5000 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


       הערות: 
1. הפריטים להלן, כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים לצורך הפעלתם בשטח באופן עצמאי, דוגמת גנרטור כמקור כוח,  כבלי חשמל צינורות אויר וכו'. העלות כוללת הפעלת הציוד.
2. מנהל עבודה - חובה שיהיה בכל עבודת הריסה מטעמו של הקבלן ועל חשבונו. היחידה תשקול הזמנת מנהלי עבודה נוספים, בעת הצורך, על חשבון היחידה.
3. סעיף מס' ב(9) - מעל  300 מ"ר ישולם 50 ₪ לכל מ"ר נוסף.
4. בעת דרישה להגעת העובדים לאתר ההריסה ברכב אחד, על הקבלן לספק רכב מתאים ללא כל תמורה נוספת.
5. ציוד נילווה להריסה –אמצעי אריזה שונים הכוללים משטחים למלגזות, קרטונים, סרט דביק, יריעות פוליאתילן לכיסוי הציוד המפונה, יריעות פלריג/פוליאתילן להנחת הציוד על הקרקע ושקיות ניילון חזקות הכל לפי בקשת המזמין  יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.


ג.   כלים ממונעים לפינוי ציוד ורכבים ואמבולנס
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר (עלות ל -4 שעות עבודה מהגעה לכינוס)
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	משאית מנוף 60 טון
	2
	
	1,200 ש"ח
	

	2
	גרר לפינוי רכב אחד
	3
	
	500 ש"ח
	

	3
	גרר פלטה לפינוי שני רכבים
	3
	
	500 ש"ח
	

	4
	גרר לפינוי משאית
	1
	
	1500 ש"ח
	

	5
	אמבולנס לשעות ההריסה (כולל חובש או פרמדיק)
	10
	
	750 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


הערה: מעבר ל- 4 שעות עבודה כל שעה נוספת תשולם על פי הנוסחה-

 הצעת  המחיר
4
 

ד. הזמנה להובלה ותפיסת כלים+ מפעיל* ליום עבודה מלא**
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	2
	משאית הכוללת מנוף 60 טון
	3
	 
	1,200 ש"ח
	 

	3
	משאית הכוללת מנוף 120 טון
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	4
	משאית הכוללת מנוף 150 טון
	1
	
	7,500 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


*הערה: הצעת המחיר בסעיף זה צריכה לכלול בנוסף לסוג הכלי כמפורט, גם מפעיל לכלי אותו תופסים. 

**הערה: לצורך סעיף זה "יום עבודה מלא" יחשב מרגע הזמנה טלפונית  ועד ההגעה למגרש האחסנה.
ה. אחסון פירטי ציוד ורכבים ( כולל ביטוח, שמירה ודמי ניהול):
1. אחסנה במכולה (קונטיינר)

	מס"ד
	גודל קונטיינר
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	קונטיינר 6X2.5
	4
	 
	  ש"ח250
	 

	2
	קונטיינר 12X2.5
	4
	 
	  ש"ח 500
	 

	3
	דולב
	160
	
	1 ש"ח (ליחידה)
	

	סה"כ עלות
	


2. אחסנה באתר מתאים
	מס"ד
	ציוד וכלים
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	כל סוגי הכלים, ציוד, מכולות והרכבים
	6
	 
	500 ש"ח
	 

	סה"כ עלות
	


	סה"כ עלות סעיפים 1 +2 
	


הערה: התשלום עבור חלק מחודש: בעבור כל יום אחסנה ישולם על פי הנוסחה- הצעת  המחיר לחודש
מס' ימים בחודש אחסנה
6. טבלת פירוט אטימת מבנים:

	מס'
	הפעולה/עבודה כולל בעלי מקצוע רלבנטיים וחומרים
	יחידת חישוב
	הצעת מחיר ש"ח

	1
	מ"ר קיר בלוקים, בטון חלול 4 חורים עובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	2
	מ"ר קיר בטון ב –200 , בעובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	3
	תוספת עבור יסוד לקיר לפי 1 מטר כולל חפירה, ייצוב ובטון
	1 מ"ר
	

	4
	יציקת בטון
	1 קוב
	

	5
	אטימת חלונות ודלתות בפח 5 מ"מ כולל ריתוך ונקודות חיבור (המחיר למ"ר כולל אזניים למנעול וחומרים)
	1 מ"ר
	


המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלאות המפורטות לעיל בלבד, ללא תוספות או מחיקות. על המציע למלא את המחירים עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה מהטבלה המפורטת לעיל כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה  ו/או הצעה שלא מולאו בה מחירים עבור כל אחד מהשירותים שבטבלה. 

נספח  3א3 – הצעת הקבלן – אזור 3 - מחוז דרום 

2. פירוט מחיר לכלים+מפעילים ליום עבודה מלא:
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	דחפור זחלי H/9-D/L10D
	3
	
	9,000 ש"ח
	

	2
	מעמיס גלגלי (שופל) 950, 966F או מקביל
	 50
	
	
	7,000 ש"ח

	3
	בובקט עם ציוד נלווה או מיני מחפרון
	2
	
	1,000 ש"ח
	

	4
	מחפרון C.B.D-3     J
	3
	
	1,000 ש"ח
	

	5
	מחפר הידראולי 30-40 טון+ פטיש 3.2 טון (באגר זחלי)
	50
	
	
	10,000 ש"ח

	6
	מחפר הידראולי אופני (באגר גלגלי) 16-23 טון+פטיש  1.8-2.5 טון +כף חפירה
	30
	
	
	8,000 ש"ח

	7
	מחפר הידראולי – קראצ'ר- לעבודות הריסה בגובה
	3
	
	25,000 ש"ח
	

	8
	משאית 8X4 רכינה, 19 מ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	9
	סמיטריילר אמבטיה רכינה עד 30 ממ"ק
	2
	
	2,000 ש"ח
	

	10
	משאית רם-סע פולטריילר רכינה
	1
	
	2,000 ש"ח
	

	11
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	12
	משאית להובלת בעלי חיים
	1
	
	1000ש"ח
	

	13
	סמיטריילר כולל מנוף להעברת מכולות וקרוואנים מעל 12 מ' (כולל יכולת העמסת מכולות מלאות בציוד)
	8
	
	3,000 ש"ח
	

	14
	משאית דבל אקס+מנוף הידראולי מעל 120 טון/מ'
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	15
	משאית מנוף עם סל לעבודה בגבהים (עד 20 מ"א)
	1
	
	1,500 ש"ח
	

	16
	מכולה 2.5 X 6 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	2,000 ש"ח
	

	17
	מכולה 2.5 X 12 לאחסון ציוד-כולל הובלתה
	4
	
	3,000 ש"ח
	

	
	סה"כ עלות
	


הערות: 
1. אין באמור לעיל התחייבות המשרד להזמין כלים בכמויות המוערכות לעיל.
2. יום עבודה:  יום עבודה שמשכו מעל 5 שעות ועד 10 שעות.
3. חצי יום עבודה:  יום עבודה שמשכו עד 5 שעות. עלות: 70% מהמחיר  המפורט במחירון שלעיל.
4. תחילת עבודה :  שעת התייצבות בפועל של הקבלן ועובדיו באתר שנקבע בהזמנת העבודה על פי קביעת האחראי או הממונה.
5. סיום עבודה: שעת יציאת הכלים מאתר ההריסה ע"פ קביעת "האחראי"  או  "הממונה".
6. למזמין קיימת אפשרות להזמין כלי שאינו כלול במפרט וקיים בשוק, לפי מחירון דקל, ורווח קבלני עד 15% כולל מע"מ. 
7. בכל הריסה של מבנה קשיח, יספק הקבלן כיתת תיקונים קלה (כתק"ל) שתכלול חלקי חילוף, שמנים ואמצעים לתיקון תקלות ללא כל תוספת תשלום.
ב. פירוט ציוד ועובדים מקצועיים ליום עבודה מלא
	סוג הכלי/בעל מקצוע

	כמות מוערכת לשנה (אומדן בלבד)
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	בעל מקצוע כולל ציודו (דוגמת – מסגר, חשמלאי, אינסטלטור, מהנדס, טכנאי וכיוצ"ב)
	50
	
	
	900 ש"ח

	2
	פועל לעבודת סבלות, אריזה ועבודות כלליות
	300
	
	
	600 ש"ח

	3
	מנהל עבודה 
	30
	
	
	1000 ש"ח

	4
	קונגו חשמלי כולל גנרטור
	2
	
	250 ש"ח
	

	5
	מדחס אויר עד 4 פטישים
	2
	
	1500 ש"ח
	

	6
	פטיש אויר 10-20 ק"ג
	1
	
	250 ש"ח
	

	7
	ערכת תאורה לעבודות לילה, עד 3 זרקורים 500 ואט כ"א
	1
	
	250 ש"ח
	

	8
	מלגזה תעשייתית 3.5 טון
	3
	
	750 ש"ח
	

	9
	צוות מומחה ומורשה לטיפול בפינוי וסילוק אסבסט (עד 300 מ"ר)
	2
	
	5000 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


       הערות: 
1. הפריטים להלן, כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים לצורך הפעלתם בשטח באופן עצמאי, דוגמת גנרטור כמקור כוח,  כבלי חשמל צינורות אויר וכו'. העלות כוללת הפעלת הציוד.
2. מנהל עבודה - חובה שיהיה בכל עבודת הריסה מטעמו של הקבלן ועל חשבונו. היחידה תשקול הזמנת מנהלי עבודה נוספים, בעת הצורך, על חשבון היחידה.
3. סעיף מס' ב(9) - מעל  300 מ"ר ישולם 50 ₪ לכל מ"ר נוסף.
4. בעת דרישה להגעת העובדים לאתר ההריסה ברכב אחד, על הקבלן לספק רכב מתאים ללא כל תמורה נוספת.
5. ציוד נילווה להריסה –אמצעי אריזה שונים הכוללים משטחים למלגזות, קרטונים, סרט דביק, יריעות פוליאתילן לכיסוי הציוד המפונה, יריעות פלריג/פוליאתילן להנחת הציוד על הקרקע ושקיות ניילון חזקות הכל לפי בקשת המזמין  יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.


ג.   כלים ממונעים לפינוי ציוד ורכבים ואמבולנס
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר (עלות ל -4 שעות עבודה מהגעה לכינוס)
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	משאית מנוף 60 טון
	2
	
	1,200 ש"ח
	

	2
	גרר לפינוי רכב אחד
	3
	
	500 ש"ח
	

	3
	גרר פלטה לפינוי שני רכבים
	3
	
	500 ש"ח
	

	4
	גרר לפינוי משאית
	1
	
	1500 ש"ח
	

	5
	אמבולנס לשעות ההריסה (כולל חובש או פרמדיק)
	10
	
	750 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


הערה: מעבר ל- 4 שעות עבודה כל שעה נוספת תשולם על פי הנוסחה-

 הצעת  המחיר
4
 

ד. הזמנה להובלה ותפיסת כלים + מפעיל* ליום עבודה מלא**
	מס"ד
	סוג הכלי
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	מוביל לפינוי ציוד כבד  או/ו חורג 
	6
	
	2,500 ש"ח
	

	2
	משאית הכוללת מנוף 60 טון
	3
	 
	1,200 ש"ח
	 

	3
	משאית הכוללת מנוף 120 טון
	1
	
	6,500 ש"ח
	

	4
	משאית הכוללת מנוף 150 טון
	1
	
	7,500 ש"ח
	

	סה"כ עלות
	


*הערה: הצעת המחיר בסעיף זה צריכה לכלול בנוסף לסוג הכלי כמפורט, גם מפעיל לכלי אותו תופסים. 

**הערה: לצורך סעיף זה "יום עבודה מלא" יחשב מרגע הזמנה טלפונית  ועד ההגעה למגרש האחסנה.

ה. אחסון פירטי ציוד ורכבים ( כולל ביטוח, שמירה ודמי ניהול):
1. אחסנה במכולה (קונטיינר)

	מס"ד
	גודל קונטיינר
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	קונטיינר 6X2.5
	4
	 
	  ש"ח250
	 

	2
	קונטיינר 12X2.5
	4
	 
	  ש"ח 500
	 

	3
	דולב
	160
	
	1 ש"ח (ליחידה)
	

	סה"כ עלות
	


2. אחסנה באתר מתאים
	מס"ד
	ציוד וכלים
	כמות מוערכת לשנה
	הצעת מחיר לחודש אחסנה
	מחיר מינימום
	מחיר מקסימום

	1
	כל סוגי הכלים, ציוד, מכולות והרכבים
	6
	 
	500 ש"ח
	 

	סה"כ עלות
	


	סה"כ עלות סעיפים 1 +2 
	


הערה: התשלום עבור חלק מחודש: בעבור כל יום אחסנה ישולם על פי הנוסחה- הצעת  המחיר לחודש
מס' ימים בחודש אחסנה
6. טבלת פירוט אטימת מבנים:

	מס'
	הפעולה/עבודה כולל בעלי מקצוע רלבנטיים וחומרים
	יחידת חישוב
	הצעת מחיר ש"ח

	1
	מ"ר קיר בלוקים, בטון חלול 4 חורים עובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	2
	מ"ר קיר בטון ב –200 , בעובי 20 ס"מ
	1 מ"ר
	

	3
	תוספת עבור יסוד לקיר לפי 1 מטר כולל חפירה, ייצוב ובטון
	1 מ"ר
	

	4
	יציקת בטון
	1 קוב
	

	5
	אטימת חלונות ודלתות בפח 5 מ"מ כולל ריתוך ונקודות חיבור (המחיר למ"ר כולל אזניים למנעול וחומרים)
	1 מ"ר
	


המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלאות המפורטות לעיל בלבד, ללא תוספות או מחיקות. על המציע למלא את המחירים עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה מהטבלה המפורטת לעיל כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה  ו/או הצעה שלא מולאו בה מחירים עבור כל אחד מהשירותים שבטבלה. 

         נספח 3ב- הצעת מחיר לעבודה באזור משני

בהתאם לסעיף 3.6.2 למסמכי המכרז, להלן הצעת המחיר של המציע לביצוע עבודות באזור משני באזור  _____________________

יש לבחור אזור :
אזור 1 - מחוזות צפון וחיפה.

אזור 2 - מחוזות מרכז, ת"א וירושלים.
אזור 3 - מחוז דרום.
עבור ביצוע העבודות באזור האמור אנו מציעים אחוז תוספת של __________   אחוזים. (במילים:____________________)

נספח א' : נוסח כתב ערבות
שם הבנק / חברת הביטוח:______________

מס' טלפון: ________________________

מס' פקס: _________________________

לכבוד,

משרד האוצר
א.ג.נ,.

הנדון: ערבותנו מס' _____________ ע"ס _________ שקל חדש

אנו ערבים בזה   כלפיכם   לסילוק   כל   סכום   עד   לסך הכולל  של   75,000 ₪ (במילים:   שבעים וחמישה  אלף ₪ בלבד), אשר תדרשו מאת _____________________ (להלן: "החייב"), בכל הקשור למכרז 25/2016- הזמנה  לקבלת הצעות לקבלת שירות של ביצוע עבודות הריסה , לאיטום, לפינוי ולאחסון, עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה.
אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל, תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  _________ועד לתאריך  ________ . 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח:

שם הבנק / חברת הביטוח: _______________________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף: _________________________________________________

כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח: _________________________________________

למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצרוף כתב ערבות זה כשהוא במקור בלבד ולא באמצעות פקס, העתק צילומי או כיו"ב.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.





              בכבוד רב,


______


_______​​___






 תאריך


                 שם מלא


  חתימה וחותמת
נספח  ב'  – תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים כדין

אני הח"מ ____________ ת.ז. ____________ תפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן : 

1. הנני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מספר ח.פ _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין (להלן : הגוף). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

2. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה" ו"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
                    (מחק את המיותר)

· עד למועד הגשת ההצעה הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
או

· עד למועד הגשת ההצעה הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, אך ההרשעה האחרונה  לא היתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם המזמין.
3. בשנים 2014-2015 שילם הגוף, בקביעות, לכל עובדיו, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ככל שחלים, בכל מקרה לא פחות משכר המינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.
4. הגוף הינו "תושב ישראל".
                    (מחק את המיותר)

1. עד למועד הגשת ההצעה הגוף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991.
או

2. עד למועד הגשת ההצעה הגוף  ו"בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 – אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה  למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם המזמין.
5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

            ________________



              ______________



          תאריך





          חתימה 

אישור

אני הח"מ ____________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב 
____________ בישוב/עיר_____________ מר/גב' ______________ שזיהת/תה עצמו/ה  על ידי ת.ז. 
______________ המוכר/ת  לי באופן אישי,  ואחרי שהזהרתיו/ה  כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  התצהיר דלעיל.

	______________
	_________________    
	___________________                  

	תאריך
	חותמת ומספר רישיון 
עורך דין
	 חתימת עוה"ד


נספח ג' 

לכבוד 

מדינת ישראל – משרד האוצר 

הנדון : אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה
אני ,עו"ד _______________ שכתובתי _______________________.

מאשר בזאת כדלקמן :

התאגיד ששמו ___________________________    ומספרו_______________     התאגד ונרשם כדין 
ביום _____________.

מצ"ב תעודת האגד
חותמת התאגיד בצרוף חתימותיהם של ה"ה :

	מס'
	שם  מלא
	ת.ז.

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


כ"א בנפרד/כולם יחדיו (*מחק את המיותר) מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין לרבות התקשרותו במסגרת המכרז הנ"ל.

משרדו הרשום של התאגיד מצוי בכתובת שלהלן : ________________________________

	_______________
	________________
	_________________

	תאריך
	חתימה
	חותמת


נספח ד' – התחייבות לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות
לכבוד

מדינת ישראל - משרד האוצר
אני הח"מ ____________ נושא ת.ז. מס' ___________ מורשה חתימה מטעם __________ 
שמספרו ___________ (להלן : "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש  אך ורק 
בתוכנות מחשב מורשות.

	_____________
	
	_______________

	        תאריך
	
	   חתימה+חותמת 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור

אני הח"מ _________________ עו"ד שבשירות המבקר/ת  את _____________ שמספרו 
____________ (להלן : "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע  רשום בישראל עפ"י דין וכי ה"ה 
________ אשר חתם בפני על התחייבות זו  לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב 
מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו. 

	____________,  עו"ד
	_____________
	_________________

	          שם
	תאריך
	חתימה/חותמת


נספח ה' אישור רואה חשבון על מחזור כספי
לכבוד

מדינת ישראל  - משרד האוצר
הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים
 2014 ו -2015
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.
2. הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 

3. חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).
לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:
חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (1) _________ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (1) הינו גבוה מ / שווה ל _______ (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).


בכבוד רב,

____________________                                    רואי חשבון

1. יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
2. לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות: 

· נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009. 

· יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 

נספח ו' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
1. אני הוסמכתי כדין על ידי __________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בקשר להצעה למכרז מספר ________________ 
2. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה" ו"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו 1976 - . 

אני מאשר/ת כי ברורה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
3. עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1976 ,  (להלן- החוק( , הספק ובעל זיקה אליו  )כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק ( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות,  )עבירה לעניין זה - עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין הבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991- או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 שנעברה לאחר יום  31.10.2002). 
או
4. הספק ובעל זיקה אליו  )כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק(  כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה - עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991- או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-שנעברה לאחר יום  31.10.2002 אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה(.
· נא למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי 
5. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
   






_________________
      




                   חתימת המצהיר
-------------------------------------------------------------------------------------------
אישור
הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב __________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
_______________
    עורך דין
נספח ז' – חוזה
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ חודש ______ שנת ______

בין

משרד האוצר על ידי מורשי החתימה מטעמה 

שהם ________________, שתיקרא לצורך הסכם זה "המזמין"











מצד אחד

לבין

____________________

____________________

____________________

באמצעות נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו ה"ה

שייקרא לצורך הסכם זה "הקבלן"











מצד שני
הואיל  והמזמין פנה במכרז פומבי מס'  25/2016 בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ביצוע עבודות הריסה מכל מין וסוג למבנים שנבנו שלא כדין, באמצעות הזמנת כלים להריסה, לאיטום, לפינוי ולאחסון, עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר (להלן: "עבודות ההריסה"), בהתאם למפרט, שצורף להזמנה לקבלת הצעות המסומן כנספח י' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "המכרז").
והואיל והקבלן לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז, הגיש את הצעתו כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות המכרז, והצעה זו מצורפת בזה כנספחים: 3א1 / 3א2 / 3א3 (למחוק המיותר) ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן – "הצעת הקבלן");

והואיל ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת בקבלן ועל בסיס נכונו הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכים המזמין לקבל את הצעת הקבלן לביצוע עבודות ההריסה באזור: __________________ 

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים
1.1. המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בד בבד.
1.2. להסכם זה מצורפים כל נספחי המכרז.
כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההסכם בבד בבד עימם.
1.3. במקרה של סתירה בין האמור במפרט לבין הצעת הקבלן יגבר האמור במפרט.
2. הגדרות ומונחים
לצורך הסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
2.1. המכרז –מכרז פומבי מס' 25/2016 למתן שירותי ביצוע עבודות הריסה עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר.
2.2.  מפרט העבודה – כפי שמפורט בנספח 1.
2.3. הצעת הקבלן – הצעת הקבלן שנמסרה לממשלה ומצורפת להסכם זה כפי שמפורטת בנספח 3א.
2.4. המשרד – משרד האוצר.
2.5. עבודות ההריסה – השירות הנדרש במפרט לרבות כל הפעילויות הנחוצות להשגת הדרישות ולמימוש המטרות כמפורט במפרט ובהתאם להצעת הקבלן.
2.6. האחראי – מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה או מי מטעמו.
2.7. הממונה – מנהל יחידת האכיפה המחוזית.
3. הצהרות הקבלן
3.1. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי המזמין את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המזמין בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע עבודות ההריסה.
3.2. הקבלן מצהיר שהוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודת הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 ועפ"י כל דין והוא רשאי להציע לציבור שירות של ביצוע עבודות הריסה מהסוג המפורט במפרט והוא יעשה כל שיידרש כדי לשמור על הרישום והסיווג הנדרשים בתוקף לפחות עד תום תקופת ההסכם;
3.3. כי הוא בעל הכשרה, ניסיון, ידע מקצועי ומיומנות בענף הבנייה המתאימים לביצוע עבודות ההריסה.
3.4. כי הוא בעל אמצעים כספיים, כח אדם, כלים וציוד טכני המאפשרים לו לבצע את עבודות ההריסה עפ"י הסכם זה.

4. איסור הסבה
1.1. מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הקבלן להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו את חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על ידי המזמין. מוצהר ומוסכם בזה כי למשרד הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהקבלן ו/או מצד ג' כלשהו.
1.2.  המשרד יהיה רשאי לראות בהקצאה ו/או בהעברת מניות של הקבלן או מי ממרכיביו, שיהיה בהם משום העברת שליטה בתאגיד הקבלן או מי ממרכיביו, ו/או מכירה ו/או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק, משום העברת זכויות על פי הסכם זה. על הקבלן להודיע למשרד על כל פעולה כאמור בסעיף, עם ביצוע הפעולה. המזמין יודיע לספק בכתב, אם בכוונתו לראות בפעולה כאמור, משום העברת אסורה.
5. מועדים ושלבי ביצוע
1.1. תקופת ההסכם תהיה ממועד חתימתו ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין ועד לתאריך ________ (להלן – "תקופת ההסכם").
למזמין שמורה אופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות נוספות עד ל- 4 שנים נוספות. הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה בהודעה בכתב בחתימתם של המורשים להתחייב מטעם המשרד. הארכת התקופה כאמור לעיל איננה כרוכה בתוספת תמורה מצד המזמין, למעט תמורה המוגדרת במפורש כתלויה בתקופת ההסכם.
1.2. תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות על כך שהספק מנהל ספרים כדין ורשום במשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה. מועדי התשלום יהיו בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם מספר 1.4.3 – "מועדי תשלום", או כל הוראה שתחליף אותה, (ראה http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf). יובהר שהזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

1.3.  ביצוע עבודות ההריסה יהיה בהתאם לצורך מעת לעת והודעה על כך תימסר לקבלן בפקס או במייל ע"י האחראי, עד 18 שעות לפני המועד שנקבע (להלן: "ההזמנה") לכל עבודת הריסה. אישור על קבלת ההזמנה יועבר בפקס או במייל ע"י הקבלן לאחראי.
כל הזמנה תפרט את הנתונים הבאים:
1. פירוט המשימה.
2. מיקום.
3. לוח זמנים.
4. דרישות מיוחדות, במידה ויש.

1.4.  במקרים דחופים הקבלן מתחייב לספק את הדרישה לביצוע גם אם ההזמנה הועברה טלפונית ע"י האחראי, תוך 12 שעות מקבלת הודעת האחראי.
1.5.  הקבלן מתחייב בזה להעמיד את כח האדם והציוד המתאימים לרשות המשרד במקום, במועד ובשעה כפי שיקבע ע"י האחראי.
1.6.  מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הקבלן במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות ההריסה ו/או התייצבות באיחור ו/או בציוד חלקי או חסר, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה לממשלה את כל הסעדים על פי דין ו/או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על יד הקבלן.
1.7. היה והקבלן מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע, ו/או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות האחראי, או שהתייצב עם ציוד חסר או חלקי, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למשרד ולכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות ההריסה, נזקים כלשהם, מתחייב הקבלן לשפות את המשרד ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו, לרבות הוצאות בגין ביטול זמן, כתוצאה מהאמור לעיל.
אין באמור לעיל משום פגיעה ביתר זכויות המשרד עפ"י הסכם זה.
1.8. במקרים בהם יידרש הספק להזמנת עבודה לצורך תפיסת כלים, הזמנת העבודה תתבצע טלפונית 4 שעות לפני מועד ביצוע העבודה. לא ישולם בונוס על עבודה זו.
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
6. התחייבויות הקבלן
בהסתמך על הצהרותיו של הקבלן והתחייבויותיו על פי הסכם זה, המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את עבודות ההריסה באופן שיענה על צרכי המזמין בהתאם למסמכי המכרז לרבות למפרט ולהצעת הקבלן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן:
1.1. לבצע כל עבודת הריסה במועד ובתנאים שנקבעו בהזמנה. קודם לביצוע העבודה על הקבלן לבצע סיור מוקדם באתר שנקבע לביצוע עבודת ההריסה. בסיור יקבעו הכלים והאמצעים הנדרשים להריסה.
1.2. לבצע עבודות עבור גורמי אכיפה נוספים הפועלים בתיאום ואישור של היחידה ובלבד שהיחידה היא מזמינת העבודה.
1.3. לספק את כל השירותים, החומרים, הציוד, המכשירים והכלים הדרושים לביצוע עבודות ההריסה. העבודות, השירותים והחומרים יבוצעו ויסופקו אך ורק בהתאם להוראות המפרט ובהתאם להוראות האחראי.
1.4. לעשות את כל הדרוש לביצוע עבודות ההריסה על פי הסכם זה ונספחיו במומחיות ובמקצועיות הדרושים לביצוע עבודה מהסוג הנדון.
1.5. להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים, מקצועיים, במספרים הדרושים לביצוע עבודות ההריסה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.
1.6. לספק פועלים יומיים לפינוי המבנה/ים נשוא ההריסה, בהתאם להחלטת האחראי.
1.7. לספק רכב מתאים (ללא כל תוספת תשלום) בעת דרישה להגעת העובדים לאתר ההריסה ברכב אחד.
1.8. לספק אמצעי אריזה שונים הכוללים משטחים למלגזות, קרטונים, סרט דביק, יריעות פוליאתילן לכיסוי הציוד המפונה, יריעות פלריג/פוליאתילן להנחת הציוד על הקרקע ושקיות ניילון חזקות הכל לפי בקשת המזמין  יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תמורה נוספת.
1.9. לשלם את כל המיסים, האגרות, ויתר תשלומי החובה שיש לשלמם בגין החומרים ו/או בגין הציוד ו/או בגין ביצוע עבודות ההריסה.
1.10. להשיג את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים, לו או למי מטעמו, לשם ביצוע עבודות ההריסה.
1.11. להשגיח על ביצוע עבודות ההריסה ולהיות נוכח באתר העבודה ו/או למנות מנהל עבודה מטעמו שיהיה נוכח שם, ולוודא שכל הוראה שתינתן ע"י האחראי תירשם ותבוצע מיד לאחר שניתנה. בזמן ביצוע העבודות על הקבלן להיות עם אמצעי קשר מתאימים בינו לבין כ"א  ממפעילי הציוד מטעמו.
1.12. לדאוג לביטחון עובדיו ובטחון הציבור בכללו ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תאונות וגרימת נזק תוך כדי ועקב ביצוע עבודות ההריסה. 
1.13. המבנה ייהרס רק לאחר שהקבלן פינה את כל תכולתו ווידא שאין אנשים וציוד בתוכו וקיבל את אישור הממונה להתחיל בהריסה.
1.14. הקבלן יהיה אחראי לשמירה על הציוד, החומרים שיהיו באתר בעת ביצוע העבודות, והוא לבדו יישא באחריות לכל אובדן או גרימת נזק לציוד ו/או לחומרים ו/או לאתר העבודה ו/או למתקנים הנמצאים שם.
1.15. עם סיום ביצוע עבודות ההריסה יפנה הקבלן את הציוד וינקה את אתר העבודה מכל חלקי ציוד ודברי פסולת אחרים, ימלא את כל הבורות ויישר את כל התלים אשר התהוו בעת ביצוע העבודות, לשביעות רצונו של הממונה. ידוע לקבלן כי ביצוע האמור לעיל הוא תנאי מוקדם לקבלת אישור סיום העבודה (ראה פירוט בפרק 1 סעיף 11).
1.16. הקבלן יהיה אחראי על כל ציוד ותכולת מבנה שנהרס, במידה והגדיר זאת הממונה. במסגרת זו יידרש הקבלן להעביר את הציוד והתכולה לאתר אחסנה ולאחסנם בו. הקבלן מתחייב לבצע את האמור בסעיף זה בהתאם לכללים המפורטים לעניין פעולות האחסנה ובכלל זה - קבלת ורישום הציוד, תנאי האחזקה והשמירה על הציוד, שחרור הציוד יימסרו לקבלן עד למועד החתימה על הסכם ההתקשרות. הכללים האמורים מצורפים כנספח ח' להסכם זה. 
1.17. מבלי לפגוע באמור לעיל לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם מתן השירותים על-פי הסכם זה ונספחיו.
1.18. פרטי הציוד בהצעת הקבלן כוללים את כל מרכיבי התשלום, לרבות מפעיל ו/או נהג, הכלים והפריטים הנדרשים לביצוע העבודה, הובלת הפריטים המיועדים לאחסון, הובלת פסולת ההריסות לאתר ההטמנה , הובלת הציוד למקום ביצוע העבודות וממנו (כולל מקרים בהם יש צורך לשנע הציוד על גבי מובילים, משאיות, סמי טריילר וכו' וכולל כיסויים לתכולה במידת הצורך, רצועות קשירה וכיוצ"ב) ,המחפרים /מחפרונים כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים להפעלתם והובלתם, לרבות כף העבודה ופטיש הריסה, במידה ויידרש.
1.19. בכל הריסה של מבנה קשיח יספק הקבלן כיתת תיקונים קלה (כתק"ל) שתכלול חלקי חילוף, שמנים ואמצעים לתיקון תקלות ללא כל תוספת תשלום.
1.20. יובהר כי, על המציע לכלול את עלות ההובלה, בעלות הפעלת הכלי לגבי כל אחד מהאזורים לגביהם ניתנה ההצעה.
1.21. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור סיורים והכנות מקדימות.
1.22. ככלל, עקירה או כריתת עצים, כשאלו מתבצעים במסגרת הזמנת עבודה להריסת  מבנים, יבוצעו      ללא תשלום נוסף, אף אם אלו נדרשו בהזמנה, אלא אם צוין במפורש  בהערות להזמנה כי הפריט      האמור יהיה  בתשלום.
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
7. התחייבויות המזמין
1.1. המזמין מתחייב לשלם את התמורה ע"פ הסכם זה כמפורט בהצעת הקבלן וביתר הוראות ההסכם, ובכפוף לקבוע בהסכם.
1.2. המזמין מתחייב לשתף פעולה עם הקבלן על מנת שיאפשר לו ביצוע התחייבויותיו.
1.3. המזמין מתחייב למסור לספק כל מידע המצוי בידיו והדרוש לקבלן לעניין הסכם זה.
1.4. המזמין יעמיד לרשות הקבלן כל מידע המצוי בידיו שיידרש על ידי הקבלן ולדעת המזמין הוא חיוני לביצוע עבודות ההריסה.
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
8. פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה
1.1. מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי פעולות הקבלן  בביצוע  עבודות ההריסה ילוו בפיקוח ובבקרה מטעמו של המזמין.
1.2. האחראים על ביצועו של הסכם זה מטעם המזמין יהיה מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, מנהל תחום יחידת האכיפה המחוזית ו/או כל מי שיוסמך על ידי מנכ"ל משרד האוצר (להלן: "נציגי המזמין" , "האחראי", "הממונה").
1.3. לנציגי המזמין סמכות מכרעת לקבוע אם עבודות ההריסה בוצעו כראוי, עפ"י תנאי ההסכם, אם לאו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סמכויותיהם של נציגי המזמין, מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף התמורה הכספית כאמור בהסכם זה. כל הוראה שיש בה משום הגדלת התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י מורשי חתימה של המזמין לרבות חשב משרד האוצר.
1.4. הקבלן מתחייב לבצע את עבודות ההריסה עפ"י הוראותיו של האחראי ובכפוף לאמור בהודעה. הקבלן יאפשר לאחראי ו/או לממונה גישה חופשית למקום עבודתו ולכל מקום ואתר שם נעשית עבודה כלשהי בקשר לביצוע עבודות ההריסה לפי הסכם זה, ויאפשר לו לבדוק את מצבת הציוד וכח האדם, טיב העבודה, מהלך העבודה והתקדמותה. הקבלן ימסור דו"ח על התקדמות העבודה כפי שיתבקש ע"י האחראי, יענה על השאלות שיוצגו לו ויעמוד בכל עת לרשות האחראי לשם מתן הסברים ואינפורמציה.
1.5. האחראי יכריע בכל מקרה לגבי המובן או הפירוש של כל פרט המופיע בתוכניות וכן לגבי מונחים טכניים המופיעים בהסכם זה, והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
1.6. האחראי יקבע את שיטות העבודה של הקבלן, ציודו והחומרים שעליו לספק לצרכי ביצוע ההריסה; 
1.7. על הקבלן לתקן כל עבודה ו/או חומרים שלדעת האחראי אינם מתאימים לתכניות ולהוראות הסכם זה.
1.8. מוסכם במפורש בין הצדדים כי החלטותיו של האחראי, הוראותיו ודרישותיו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והעבודה, התאמתם לתכניות וליתר החובות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.   
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
9. שמירת סודיות ושמירת זכויות
1.1. מובהר בזה כי על הסכם זה חלות הוראות סעיפים 117 ו118- לחוק העונשין התשל"ז - 1977. הקבלן מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה על הצהרה על שמירת סודיות על פי הנוסח הרצ"ב והנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן " ז".
1.2. הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות המזמין בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע והנתונים שימצאו ברשותו.
1.3. כל התכניות שלפיהן תבוצענה עבודות ההריסה על פי הסכם זה הן רכוש המזמין ואסור לקבלן להשתמש בהן או לעשות מהן העתקים מבלי לקבל את אישור המזמין לכך מראש.
1.4. הקבלן מתחייב להחזיר למשרד כל מסמך ו/או תכנית שקיבל ממנו בעת ביצוע עבודות ההריסה עפ"י הסכם זה, בסיומה של כל עבודת הריסה.
הקבלן יצהיר כי לא נשארו ברשותו שום תכנית, מסמך וכיוצ"ב.
החזרת התכניות הן תנאי לתשלום התמורה המגיעה לקבלן בגין אותה עבודת הריסה.
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
10. מסירת חזקה בשטח העבודה

מוסכם במפורש בין הצדדים כי מסירת החזקה באתר בו מתבצעות עבודות ההריסה לקבלן והמצאות הקבלן, עובדיו או קבלני המשנה שם לא תקנה להם כל זכות לגבי השטח ו/או המתקנים הנמצאים שם, ולא תהיה להם כל זכות חזקה בשטח ו/או במתקנים, אלא הימצאותם שם מותרת אך ורק לצורך ביצוע עבודות ההריסה ועם סיום העבודות עליהם לפנות את השטח.
הקבלן מתחייב, שכל עובדיו וקבלני המשנה מטעמו יצייתו להוראות סעיף זה. בכל מקרה של הפרת סעיף זה יהיה המזמין רשאי לנקוט בצעדים מיידים לסילוק הציוד.

11. התמורה הכספית
1.1. כנגד מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, יקבל הקבלן תמורה בהתאם לתעריפים המפורטים ,בהצעת המחיר ,שהוגשה על ידו, במסגרת המכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה – נספח 3א' -התעריפים המפורטים בהצעת המחיר נותרים ללא שינוי).
אין בכך התחייבות לתשלום מינימאלי כלשהוא. התשלום יבוצע ע"פ הביצוע בפועל.
יודגש, כי נתוני הכלים והעובדים המצויינים בנספחי 3א' הינם בגדר אומדן בלבד.
1.2. אין באמור לעיל משום התחייבות המזמין לממש את זכות הברירה העומדת לרשותה, כולה או חלק ממנה. היקף ההתקשרות מדי שנה יקבע בהתאם לצרכי המשרד ולמגבלות התקציביות כפי שיהיו מעת לעת.

1.3. כל שינוי בביצוע העבודות שלא נכלל בהזמנת העבודה ולא אושר מראש בכתב על ידי האחראי לא יזכה את הקבלן בכל תשלום שהוא ויהיה על אחריותו המלאה של הקבלן. 
1.4. יובהר, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר ביול, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

1.5. התמורה תשולם לקבלן לפי הוראות חשכ"ל, ובלבד שחשבונית המס שהתקבלה מהקבלן מאושרת על ידי איש הקשר, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של איש הקשר. 

1.6. כדי למנוע עיכובים באישור החשבונית וכתוצאה מכך בתשלום, ידאג הקבלן שכל חשבונית המוגשת למזמין תהיה מודפסת ותכלול את כל הפרטים והנתונים הנדרשים כפי שסוכמו עם נציג המזמין. 

1.7. לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמין בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות, מסמכים וכיו"ב.

1.8. כללי התשלום המפורטים לעיל כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסמות מעת לעת.

11.9     ביטול הזמנת עבודה על ידי המזמין:
1.1.1. בוטלה הזמנת העבודה עד 12 שעות לפני מועד תחילת העבודה - לא יהיה זכאי  הקבלן לתשלום כלשהו.
1.1.2. בוטלה הזמנת העבודה, בתוך 12 שעות, לפני מועד תחילת  העבודה, ישלם המשרד לקבלן 40% משווי ההזמנה שאושרה.
1.1.3. בוטלה הזמנת העבודה לאחר שהגיעו הכלים לשטח, אך לא הוחל  בביצוע הריסות – ישולם 60% משווי ההזמנה.
11.10  עקרונות התשלום
1.1.4. הצעת הקבלן בנספח 3א', המצורפת לחוזה זה, מתייחסת ליום עבודה מלא (כהגדרתו בסעיף 2 לנספח 1 במפרט).
1.1.5. עבור חצי יום עבודה (כהגדרתו בסעיף 2 למפרט) -  ישולם  70% מהמחיר המפורט בהצעת הקבלן.
1.1.6. ניתן לפצל את יום עבודת הכלי/ם למספר אתרי עבודה באותו יום. התשלום עבור העבודה  בכללותה באותו יום  יהיה המחיר ליום עבודה מלא בלבד.
1.1.7. אישור עבודה בשעות נוספות מותנית באישור מראש של האחראי.
1.1.8. עבור כל שעה נוספת מעבר ל- 10 השעות הראשונות ישולם סכום השווה ל- 15%  מהמחיר הנקוב בהצעת הקבלן, לכל פריט בנפרד . לא תשולם כל תוספת עבור שעות נוספות שלא קיבלו אישור מראש.
1.1.9. הספק יהיה זכאי לבונוס במקרה שבו ידרש להציב כלים לביצוע עבודה (שאינה תפיסת כלים), באתראה קצרה מ -12 שעות לפני מועד הביצוע הנדרש,  ויעמוד בדרישה במלואה. במקרה כזה,  ישלם המזמין בונוס של 20% תוספת, לאמור 120%  משווי ההזמנה ביחס למחיר הנקוב בהצעת המחיר. שקול הדעת הבלעדי לעניין תשלום הבונוס היא לאחראי.
1.1.10. לצורך הזמנה להובלה ותפיסת כלים (סעיף ד' בנספח 3א' )–– יום עבודה מלא ייחשב מרגע הזמנה טלפונית ועד ההגעה למגרש האחסנה.
1.1.11. קיימת למזמין, אפשרות להזמין כלי שאינו כלול במפרט וקיים בשוק, לפי מחירון דקל ורווח קבלני עד 15% כולל מע"מ.
11.12  פרטי הציוד בהצעת הקבלן כוללים את כל מרכיבי התשלום, לרבות מפעיל ו/או נהג, הכלים והפריטים הנדרשים לביצוע העבודה, הובלת הפריטים המיועדים לאחסון, הובלת פסולת ההריסות, הובלת הציוד למקום ביצוע העבודות וממנו (כולל מקרים בהם יש צורך לשנע הציוד על גבי מובילים, משאיות, סמי טריילר וכו' וכולל כיסויים לתכולה במידת הצורך, רצועות קשירה וכיוצ"ב) ,המחפרים /מחפרונים כוללים את כל רכיבי הציוד שנדרשים להפעלתם והובלתם, לרבות כף העבודה ופטיש הריסה, במידה ויידרש.
11.13  יובהר כי על המציע לכלול את עלות ההובלה, בעלות הפעלת הכלי לגבי כל אחד 
  מהאזורים לגביהם ניתנה ההצעה.
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור סיורים והכנות מקדימות.

12. ביטוח
הקבלן  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד  האוצר ולהציג למשרד את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

12.1.   ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט - כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש 

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

12.2   ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות במסגרת מתן שירותי הריסה כולל עבודות הריסה מכל מין וסוג, לרבות של מבנים ומחוברים, חיתוך והפרדה בין מבנים ומחוברים, פינוי ניקוי ויישור שטחים, פינוי אסבסט על סוגיו, עבודות עפר מסוגים שונים, עקירת עצים, אטימת מבנים, פירוק מתקנים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד לכל תקופת העבודות ואשר יכלול:-  

פרק  א' – ביטוח רכוש 

ערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש.

 סכום הביטוח - ערך עבודות המכרז בהתאם לערך החוזה הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן 

 כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות 

 עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה
 ושוד.            
הכיסוי יכלול גם:
1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000

    דולר ארה"ב; 

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא 

    יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;                                                                   
4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; 

5. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי 

    המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

    לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו 

    כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

    עבודה לקויה; 

7. שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

8. כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות 

    עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

9.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד האוצר,- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד האוצר למבטח בכתב אחרת. 
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריותו החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך        1,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא    יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.    
הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 

1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000

שקלים חדשים. 
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים
1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.
הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט";  

3. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד 

    האוצר; 
4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
12.3.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

     א. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, נזקי גוף ורכוש בגין כל מתקניו 

         ופעולותיו  הקשורים למתן שירותי הריסה, הובלה ואחסון, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל 
         והשטחים המוחזקים בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל -  משרד האוצר.

    ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
   ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
   ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה 

       ועובדיהם;

   ה.  הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות  מכשירי הרמה 

        מכל סוג שהוא.  אם קיים סייג/חריג  לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.
    ו.   ביטול חריגים/סייגים:

        - כל סייג/חריג המתייחס לרכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו יבוטל.
        - כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו, אולם נמצא בפיקוחו או

           בהשגחתו יבוטל כלפי מדינת ישראל;
   ז. סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי;

   ח.   הביטוח יכלול הרחבה לגבי אחריות בעלי מחסנים.

   ט. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד האוצר ככל שייחשבו אחראים למעשי 

       ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 

12.4  .  ביטוח רכוש
     א.  הקבלן  יבטח כלי רכב, ציוד  וכל רכוש שנמסרו לחזקתו  על ידי משרד האוצר במסגרת 

          ביצוע השירותים והנמצא במגרשים ובמחסנים  בביטוח אש מורחב בערכי כינון  כולל נזקי  

          טבע, רעידת אדמה, וסיכוני פריצה שוד.   

    ב.  הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין כלי הרכב, ציוד וכל רכוש שנמסרו לקבלן על 

         ידי משרד האוצר לאחסון לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר. 

12.5 .  ביטוח מטענים / סחורה בהעברה

     א. הפוליסה תהיה על בסיס כל הסיכונים כולל טעינה ופריקה, פריצה ושוד. הכיסוי יתייחס  לכל רכוש 

         – לרבות כלי רכב וציוד שנמסרו לקבלן ע"י משרד האוצר.

    ב . גבול האחריות על בסיס נזק ראשון לכל העברה, ישקף את ערך כלי הרכב, הציוד וכל רכוש אחר 

         המועבר בכל כלי רכב. 
    ג. הפוליסה  לא תכלול כל הגבלה בגין:

         - טעינה ופריקה של כלי רכב כולל בקרבתו;

         - נפילת מטען;

        - שוד ופריצה;  

        - נזקים מבלימת פתע;

        - נזק ע"י מטען אחר;

        - נזקים בזדון.

   ד . תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לכלי הרכב, הציוד וכל רכוש אחר  ישועבדו לטובת

        מדינת ישראל – משרד האוצר.
12.6.  ביטוח כלי הרכב המאוחסנים במגרשים

     א. ביטוח אש מורחב כולל גם סיכוני פריצה ושוד של כלי רכב וחלקיהם הנמצאים באחריותו בעת

         אחסונם במגרש הגורר או במגרש של הקבלן.  לחילופין כיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי -

         כיסוי על פי כל דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות שלא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב המכסה 

         נזקים לכלי רכב המאוחסנים במגרשי הגורר/הקבלן והם ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל 

         הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הגורר/הקבלן. כאשר הפוליסה 

         (צד שלישי) תכלול סעיף אחריות צולבת.  
   ב. בפוליסה יקבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לכלי רכב המאוחסנים

       משועבדים לטובת מדינת ישראל -  משרד האוצר וישולמו להם אלא יורה חשב משרד האוצר 

       בכתב אחרת.  

12.7  . כללי
    בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-
     א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד האוצר,  בכפוף להרחבי

           השיפוי לעיל;                                

     ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, 

          אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר;  

     ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - 

          משרד האוצר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת
         זדון;                                                                                                                                       

    ד.  הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל 
         החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות; 

   ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;                                   

   ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 

        קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

        במלוא הזכויות על פי הביטוח;   
   ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף 
       להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.      
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,  יומצאו על ידי הקבלן למשרד האוצר עד למועד חתימת החוזה.     

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד האוצר להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה 
עם מדינת ישראל – משרד האוצר בתוקף. 
הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או 
אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד האוצר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן  מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה                           

ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד האוצר על כל זכות או סעד המוקנים לה על

פי דין ועל פי  חוזה זה.



סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
1. עובדי הקבלן
1.1. הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהו לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו באופן רשמי מראש ובכתב על ידי המוסמכים לכך בממשלה, לרבות מנהל אגף בטחון במשרד האוצר ובכפוף להוראות הנוהל  הממשלתיות המחייבות בנושא.
1.2. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הקבלן פועל במסגרת הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת המזמין לפעולתו של הקבלן על פי ההסכם. בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן או מי מעובדיו ו/או  מי משלוחיו. לא הקבלן ולא מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהמזמין פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה  שהיא.
1.3. הקבלן לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן ו/או ספקי המשנה יהיו האחראים היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או ספקי המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.
תצהיר הקבלן לעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום מצ"ב בנספח ב'.
ידוע לקבלן כי מימוש זכות הברירה של המשרד להארכת תקופת ההסכם מדי שנה מותנית בחידוש ההצהרה על קיום חובותיו של הקבלן כאמור לעיל.
1.4. מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות ההדדיות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול הסכם זה.
1.5. נציגי המזמין לרבות מנהל אגף הביטחון במשרד האוצר, יהיו רשאים לדרוש מהקבלן הרחקתו של עובד מביצוע עבודות ההריסה על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא מתן נימוקים והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן.
מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
1.6. המזמין לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו בשל כך שנציג המשרד דרש את הרחקתו של עובד על כל הכרוך בכך.
סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
2. שינויים ותוספות
1.1. הקבלן מצהיר, כי הוא יודע שתוך כדי ביצוע עבודות ההריסה עלולים לחול שינויים בעבודות או שיהיה צורך בעבודות נוספות, והוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לנסיבות ולבצע את עבודות ההריסה הנוספות.
1.2. הוראה על שינויים או על עבודות הריסה נוספות תינתן ע"י האחראי בכתב בלבד, הוראה שתינתן שלא בדרך האמורה לא תחייב את המזמין.
1.3. נתן האחראי הוראה לבצע עבודות נוספות שלא נקבעה לגביהן תמורה כאמור בנספח 3 המצורף להסכם זה, יקבע האחראי את המחיר בהשוואה ובהתאמה לנספח3'. החלטתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
2. הפסקת ההתקשרות
2.1. מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעל המזמין מכוח זכותו על פי האמור בהסכם זה, יהא זכאי הקבלן לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד ההפסקה.
2.2. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה המזמין רשאי להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והקבלן יחשב למי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:
2.2.1. פיגור ואי-עמידה בלוח הזמנים, שנקבעו להגעת הכלים למקום המפגש ו/או לביצוע עבודות ההריסה ו/או ביצוע לקוי או חסר של העבודות, והכל בהתאם לקבוע בסעיף  6 להסכם ובמפרט העבודה( נספח 1).
2.2.2. פגיעה ברמת ביצוע עבודות ההריסה בהתאם לקבוע בהסכם ובהתאם לדרישות המזמין.
2.2.3. אי עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבע בהסכם, לאחר שניתנה לספק הזמנת עבודה נוספת לתיקון המצב ועמידה בהתחייבויותיו המהותיות.
2.2.4. אם תוגש כנגד הקבלן בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה תוך שלושים (30) יום.
2.2.5. אם יוצא נגד הקבלן צו פירוק או צו כינוס נכסים או ימונה לו מפרק זמני.
2.2.6. אם יוטל עיקול על נכסי הקבלן, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך שלושים (30) יום.
2.2.7. אם יורשע הקבלן בעבירה פלילית ו/או יוגש נגדו כתב אישום פלילי לבית המשפט ו/או תפתח נגדו חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.
2.2.8. אם יימצא כי הקבלן העביר מידע השייך לממשלה לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם המזמין.
2.2.9. אם יימצא כי הקבלן הטעה את ועדת המכרזים של המשרד.
3. קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות
הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע מהן בתום לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.
4. ערבויות ובטחונות
4.1. כבטחון למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה מתחייב הקבלן להמציא עובר לחתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981, אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 150000 (כולל מע"מ) שתעמוד בתוקפה עד תום הרבעון הראשון לאחר תום תקופת ההסכם. נוסח הערבות  ותנאיה מצ"ב כנספח א' להסכם.
4.2. הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הקבלן ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי המזמין על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם למשרד - בין במישרין ובין בעקיפין - עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.
4.3. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המזמין לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
4.3.1. נגרם למשרד הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידה של הקבלן במועדים שנקבעו לביצוע עבודות ההריסה, או עקב אי המצאת הציוד המתאים לביצוע עבודות ההריסה.
4.3.2. לא נעשה ביטוח לפי סעיף 12 להסכם זה, או לא שולמו דמי הביטוח או בוטל או פג תוקפו של חוזה ביטוח כאמור;
4.3.3. הקבלן אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירות או שהקבלן מפסיק, מתלה או מגביל את השירות בהתמדה בניגוד להוראות ההסכם;
4.3.4. הקבלן מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או הדרישות של ההסכם;
4.3.5. הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור, חילוט הערבות לשם כיסוי כתב תביעה כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין באותה תביעה הפך להיות חלוט;
4.3.6. נגרמו למשרד הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם;
4.3.7. הקבלן לא השלים את דמי הערבות כאמור בס"ק 17.4 להלן;
4.3.8. המזמין רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעתו חילוט מוקדם של הערבות.
4.4. המזמין רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרה בקבלן כי אם תוך תקופה שקבע בהתראה, לא יתקן הקבלן את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה.

חולט כל סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת נציג המזמין; אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם והמזמין רשאי - בלי לגרוע מסמכותו לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו - לחלט כל יתרה מסכום הערבות.
4.5. אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום עפ"י הערבות, כדי לשחרר את הקבלן ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על המזמין חובה כלשהי ו/או כדי להגביל או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של הקבלן לפי הסכם זה או עפ"י כל דין ו/או על היקף הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו למשרד עקב הפרת ההסכם מצד הספק.
4.6. חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מן הסמכות לבטל את ההסכם, להגבילו או להתלותו.
4.7. אין בסכום הערבות כדי להגביל את היקף אחריותו של הקבלן כלפי המזמין לתשלום מלוא הנזקים שנגרמו לו ושחובת תשלומם חלה עליו לפי ההסכם או לפי כל דין.
4.8. חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע בכל דרך אחרת מאת הקבלן תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו לפי כל דין.
סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
18. קיזוז ועכבון
1.1. מוצהר ומוסכם כי למשרד הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הקבלן על פי הסכם    זה כל חוב, הוצאה ו/או תשלום שנעשו על ידי המזמין או שהוא נדרש לבצעם והם מוטלים  על פי הסכם זה על הקבלן וכן כל תשלום שהקבלן חייב לממשלה כפיצוי מוסכם על פי        הסכם זה.
1.2. בהתחשב במהות העבודה וייחודה, הקבלן מוותר בזאת על זכות העכבון העומדת לרשותו    עפ"י כל דין.
2. פיצויים
2.1. מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו יהא זכאי המזמין כלפי הקבלן על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה והקבלן יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך תקופת הארכה שניתנה לשם כך לפי סעיף 3 א' לעיל, ישלם הקבלן לממשלה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של 5% מסכום החוזה(סכום הערבות הבנקאית כאמור בסע' 17 א' לעיל).
סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לתשלום המלא בפועל.
2.2. הצדדים מצהירים כי סכום הפיצוי המפורט לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו ובהיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.
3. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמין לתבוע מהקבלן בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לו ע"פ הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א1970-, ו/או ע"פ כל דין בגין הפרות הקבלן את הוראות ההסכם.

4. הוראות עיקריות ובסיסיות
הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ו- 17 להסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

5. הוראות כלליות
5.1. כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידו של המזמין במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.
5.2. כל שינוי במועדים הנקובים בהסכם זה כמו גם כל שינוי אחר בו, יהא חסר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
5.3. פרשנות
כדי למנוע הסתמכות על מצגים שנעשו בעת המכרז קובעים הצדדים כדלקמן:
5.3.1. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם ע"י הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.
5.3.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל בפירוש ההסכם.
5.3.3. לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.
5.4. המצאת אישורים
כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק ע"י המזמין לפי הסכם זה ימציא הקבלן למשרד את האישורים הבאים:
5.4.1. תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.
5.4.2. אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של הסכם זה.
5.5. סמכות השיפוט
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ולהם בלבד.
5.6. משלוח הודעות
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד להסכם זה לצד האחר בדואר רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תראה כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד שליחתה כאמור.
הודעה שנמסרה ביד תיחשב כנתקבלה במועד המסירה.
5.7. כתובת הצדדים לצורך הסכם זה
המזמין: משרד האוצר, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה רח' מנחם בגין 125 ת"א , ת"ד 7048 , מיקוד 67012.
הקבלן: ________________________________________________________
           _________________


_________________


משרד האוצר/המזמין


הקבלן / המציע שזכה
נספח ז'1 -  הצהרה על שמירת סודיות
אני ______________________ מספר זהות _____________ 

עובד חברת__________________ (להלן- "החברה") מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ממשלת ישראל ו/או כלפי החברה:

1.
לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידיה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של ממשלת ישראל ו/או של החברה  ושום מידע הנוגע לממשלה ו/או לחברה בכלל ולעניין חוזה ההתקשרות לביצוע שירות של ביצוע הריסות מבנים  (להלן - "החוזה"), בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים בממשלה ו/או בחברה או הבאים עימן במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של מזמין ו/או החברה, שיטות ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והמידע האמורים הגיעו לידיעתי בכל אופן שהוא.

2.
לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה ונשוא החוזה שנמסרה לביצועי על ידי מזמין ו/או החברה, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה.

3.
כי ידוע לי שאי - מילוי התחייבויות כלפי מזמין על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

4.
כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב ממזמין, עלול להסב לממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

5.
במשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודש מיום הפסקת עבודתי בחברה או עבורה מכל סיבה שהיא ו/או סיום מתן השירותים נושא החוזה לממשלה - לשמור בסודיות כל מידע שנתקבל על ידי בהקשר לביצוע חוזה זה.

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת החוזה האמור. התחייבות זו לא

תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור. 

שם החברה/הקבלן _________________ חתימת העובד__________________

שם מורשה _________________________ תאריך _____________________

חתימת מורשה החתימה ________________
 נספח ז'2-  ביטוח
לכבוד 
מדינת ישראל – משרד האוצר
א.ג.נ.,
                                                  הנדון:  אישור קיום ביטוחים.
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________(להלן "הקבלן") 

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי הריסה, הובלה ואחסון עבור היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר כולל עבודות הריסה מכל מין וסוג, לרבות של מבנים ומחוברים, חיתוך והפרדה בין מבנים ומחוברים, פינוי ניקוי ויישור שטחים, פינוי אסבסט על סוגיו, עבודות עפר מסוגים שונים, עקירת עצים, אטימת מבנים, פירוק מתקנים ואחסון פרטי ציוד וכלי רכב,  בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד האוצר, את הביטוחים
המפורטים להלן:
ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט, - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש 

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

ביטוח עבודות קבלניות
ביצוע כל העבודות הנדרשות במסגרת מתן שירותי הריסה כולל עבודות הריסה מכל מין וסוג, לרבות של מבנים ומחוברים, חיתוך והפרדה בין מבנים ומחוברים, פינוי ניקוי ויישור שטחים, פינוי אסבסט על סוגיו, עבודות עפר מסוגים שונים, עקירת עצים, אטימת מבנים, פירוק מתקנים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד לכל תקופת העבודות ואשר יכלול:-  

פרק  א' – ביטוח רכוש 

הפרויקט בערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש. כאשר ערך 
העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך  תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. כולל  
כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד. 

הכיסוי יכלול גם:

1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000

    דולר ארה"ב; 

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא 

    יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;                                                                   

4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; 

5. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי 

    המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

    לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו

    כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

    עבודה לקויה;
7. שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

8. כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות 

    עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז; 

9.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.
10. ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד האוצר,- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק

     זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר וישולמו להם אלא אם יורה חשב 

    משרד האוצר למבטח בכתב אחרת.
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי  על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  1,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא    יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.    

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 

1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000

שקלים חדשים. 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.   

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב. 
הפוליסה כוללת:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.
2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".  

3. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד 

    האוצר.  
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, נזקי גוף ורכוש בגין כל 

    מתקניו ופעולותיו הקשורים למתן שירותי הריסה, הובלה ואחסון, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל 

    והשטחים המוחזקים בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל -  משרד האוצר.

2.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה 

   ועובדיהם.

5.  הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות  מכשירי הרמה מכל 

     סוג שהוא.  אם קיים סייג/חריג  לגבי טעינה ופריקה, הוא מבוטל.

6.   ביטול חריגים/סייגים:

      - כל סייג/חריג המתייחס לרכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו מבוטל.
      - כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו, אולם נמצא בפיקוחו או

        בהשגחתו מבוטל כלפי מדינת ישראל;

7. סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי. 

8.   הביטוח כולל הרחבה לגבי אחריות בעלי מחסנים.

9.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד האוצר, ככל שייחשבו אחראים למעשי 

     ו/או  מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. 
ביטוח רכוש
1.  ביטוח כלי רכב, ציוד  וכל רכוש שנמסרו לחזקתו  על ידי משרד האוצר במסגרת ביצוע 

     השירותים והנמצא במגרשים ובמחסנים  בביטוח אש מורחב בערכי כינון כולל נזקי  טבע, רעידת 

     אדמה, וסיכוני פריצה שוד.   

2.  הפוליסה כוללת  סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין כלי הרכב, ציוד וכל רכוש שנמסרו לקבלן על 

      ידי משרד האוצר לאחסון לטובת מדינת ישראל – משרד האוצר. 

ביטוח מטענים / סחורה בהעברה
1. הפוליסה על בסיס כל הסיכונים כולל טעינה ופריקה, פריצה ושוד. הכיסוי יתייחס  לכל רכוש – לרבות 

    כלי רכב וציוד שנמסרו לקבלן  ע"י משרד האוצר.

2 . גבול האחריות על בסיס נזק ראשון לכל העברה, ישקף את ערך כלי הרכב, הציוד וכל רכוש אחר 

    המועבר בכל כלי רכב. 

3. הפוליסה  לא תכלול כל הגבלה בגין:

     - טעינה ופריקה של כלי רכב כולל בקרבתו;

     - נפילת מטען;

     - שוד ופריצה;  

     - נזקים מבלימת פתע;

     - נזק ע"י מטען אחר;

     - נזקים בזדון.

4 . תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לכלי הרכב ולציוד משועבדים לטובת מדינת ישראל –
     משרד האוצר.
ביטוח כלי הרכב המאוחסנים במגרשים

1. ביטוח אש מורחב כולל גם סיכוני פריצה ושוד של כלי רכב וחלקיהם הנמצאים באחריותו בעת

    אחסונם במגרש הגורר או במגרש של הקבלן.  לחילופין כיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי - כיסוי על פי 

    דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות שלא יפחת מ 1,000,000 דולר ארה"ב המכסה נזקים לכלי  רכב 

    המאוחסנים במגרשי הגורר/הקבלן והם ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש 

   בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הגורר/הקבלן. כאשר הפוליסה (צד שלישי) תכלול סעיף 

   אחריות צולבת.  

2. בפוליסה יקבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לכלי רכב המאוחסנים

    משועבדים לטובת מדינת ישראל -  משרד האוצר וישולמו להם אלא אם יורה משרד האוצר  

   בכתב אחרת.  
כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-
1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד האוצר,  בכפוף  להרחבי

     השיפוי לעיל;       
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, 

    אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר.   

3. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - 

    משרד האוצר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;
4. הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל 

    החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;                                   
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 

    קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

    במלוא הזכויות על פי הביטוח;   
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף 

    להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.            

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,                 

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

         נספח ז'3- ערבות ביצוע

כתב ערבות ביצוע- למען הסר ספק, יצורף המקור בלבד

לכבוד

משרד האוצר
הנדון: ערבות מס' __________

לבקשת _____________{הזוכה} אנו, הח"מ, בנק/ חברת ביטוח (* מחק את המיותר) ______________ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ₪ {במילים: _____________, להלן: "סכום הערבות"} שתדרשו מאת ____________ {הזוכה} בקשר עם התחייבויות ______________ {הזוכה} לפי מכרז 25/2016- מכרז למתן שירות של ביצוע הריסות מבנים, באמצעות הזמנת כלים להריסה, לפינוי ולאחסון.

סכום הערבות או כל חלק ממנו יוצמדו למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה {להלן: "המדד"} באופן הבא:

"המדד הבסיסי" הינו המדד  הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, מדד חודש         2016.

"המדד החדש" יהיה המדד האחרון אשר יהיה ידוע בעת התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.

לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו במגבלת סכום הערבות הנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה כאמור, מיידית ולא יאוחר משבעה ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת _________{הזוכה}.

התחייבותנו זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול.

למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור בלבד ולא באמצעות פקס, העתק צילומי או כיוצ"ב.

דרישתכם לתשלום יכולה להיות בחלקים והתשלום ייעשה בהתאם לדרישתכם, בכפוף לכך שסך כל התשלומים לא יעבור את סכום הערבות.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.

במקרה של בנק: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף ____ שכתובתו ____________.

במקרה של חברת ביטוח: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות ל {שם החברה} 

בכתובת ___________.





בכבוד רב,
תאריך: __________  


חתימה : _________________ 

                                                    (בנק/ חברת ביטוח)
נספח ח'
דו"ח - רישום ואחסנת ציוד
1. דו"ח אחסנה מס' : _______________    
תאריך: ______________ , שעה: ___________
מקום: ____________________________________________________________,
גוש: ___________, חלקה: _______, נ.צ: X :___________ Y: _____________.
2. פירוט הציוד שנלקח לאחסנה:
	מס"ד
	תאור הפריט
	כמות

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


3. פרטי בעלים:

_______________     _______________     _______________     ___________
     שם פרטי

       שם משפחה                           ת.ז. 
             טלפון
4. שוטר מלווה:

__________     _______________     _______________     _________________
     שם פרטי              שם משפחה                           מ.א. 

              חתימה
5. מקום אחסנת הציוד:
_____________     ______________     _______________         __________________
שם ומקום האתר  
 תאריך קבלה               שם מקבל הציוד 
   חתימה וחותמת החברה
6. הערות: __________________________________________________________________
עורך הדו"ח:
________________     _______________     _______________     
        שם פרטי

     שם משפחה                           חתימה
*יש למלא 3 עותקים – למנהל יחידת האכיפה, לבעלים, לקבלן.
*על המפקח לערוך דו"ח פיקוח ולצלם תמונות באתר התפיסה.
PAGE  
35

