המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

יחידת פיקוח

ת.ד. 8, בית-אל, מיקוד 90300

מכרז מס' 2/17

אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על בנייה בלתי חוקית

באזור יהודה ושומרון

הזמנת הצעות למכרז

א. מבוא

- המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון (להלן: "המינהל" או "המזמין") מזמין להציע הצעות לביצוע איפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבניה הבלתי חוקית באזור יהודה ושומרון (להלן: "העבודות" או "השירותים") בפורמט, במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז והמפרט הטכני הכלול במסמכי המכרז.

- לוח הזמנים הוא כדלקמן:

(1) אפיון המערכת – כ-4 חודשים

(2) פיתוח המערכת – כ-4 חודשים

(3) הטמעת המערכת – כ-2 חודשים

(4) מבצוע המערכת – כ-2 חודשים

(5) תחזוקה – אופציה לטובת המינהל ל-10 שנים, שנה בכל פעם (בתשלום נפרד).

יובהר כי עבור שני השלבים (1-2) מוקצים למציע בסך הכל 8 חודשים, והוא רשאי להקצות את הזמן בין שני השלבים בהתאם לשיקול דעתו. כן יובהר כי עבור השלבים (3-4) מוקצים למציע בסך הכל 4 חודשים, מיום סיום שלב פיתוח המערכת, והמציע רשאי להקצות את הזמן בין שני השלבים בהתאם לשיקול דעתו.

מסגרת הזמן הכללית שמוקצת לשלבים (1-4) הינה שנה אחת. התשלום יתבצע כמפורט בהסכם ובנספחים, באופן יחסי תוך עמידה בסיום כל שלב.

- ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, בתוספת אופציה של המינהל להאריך את תוקף ההתקשרות לשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. על אף האמור, יובהר כי תקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין השירותים הינה לתקופה של עשר (10) שנים מיום סיום מבצוע המערכת.

במסגרת המכרז יבוצעו העבודות הבאות:

אפיון מפורט של הצרכים והתהליכים של משתמשי הקצה בדרג המנהל ובנתונים במערכת, בדוחות, בממשקים, ובבסיסי הנתונים, בטבלאות המידע ובסנכרון הנדרש עם המידע הגאוגרפי.

פיתוח ו/או שימוש בתכנה קיימת תוך התאמתה לצרכי המנהל.

הטמעה ובקרה:

הטמעה לרבות הכשרת עובדים ומנהלים, כתיבת ספר הדרכה, התקנות במחשבי המינהל וכיוצ"ב.

בקרה על המערכת, אישור המערכת ע"י המזמין, ביצוע התאמות ושינויים עפ"י צורך.

מבצוע המערכת – ליווי המערכת שהוטמעה עד לאישור סופי ע"י המינהל.

תחזוקה לאחר שלב המבצוע, לרבות טיפול בתקלות ופיתוח שיפורים ושינויים בהתאם לצורך.

- 3. מסמכי המכרז כוללים:

    - הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

נוסח ההצעה למכרז (הצעתו של המציע);

הסכם ההתקשרות בין המינהל לבין הזוכה;

נספח א – מפרט טכני;

נספח ב – נספח התעריף;

נספח ג'- הצהרה על היעדר ניגוד עניינים והתחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ד'- התחייבות לשמירה על סודיות;

נספח ה'- תצהיר, המאומת ע"י עורך דין, בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

נספח ו'- תצהיר, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;

נספח ז'- כתב ערבות מכרז (ערבות הגשה);

נספח ח'- כתב ערבות ביצוע (למציע שיזכה במכרז).

  - ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר תהיה בין המציע לבין המזמין. אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות ההסכם המיטיבות עם המנהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע להתקשרות על בסיס הסכם זה, ולהיכרותו והסכמתו של המציע לכלל מסמכי מכרז זה.

ב. תנאי הסף להתקשרות במכרז:

  - ההשתתפות במכרז כפופה לעמידה בכל תנאי הסף, כמפורט להלן:

      - ניהול ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976;

      - ערבות בנקאית לטובת המינהל האזרחי על סך 10,000 ₪ שתהיה בתוקף עד ליום  15.5.17 לפחות, כמפורט בפרק ו' למסמך המכרז;

      - ניסיון של לפחות 3 שנים, בפיתוח ביצוע פרויקט של פיתוח והטמעת מערכות ניהול בסיסי נתונים בסביבת GIS, שבוצעו לטובת חברות או רשויות ציבוריות בעלות של לפחות 500,000 ש"ח משנת 2013 ואילך;

      - השתתפות בכנס קבלנים חובה שייערך ביום 27.2.17, שעה 10:00 בבוקר,  במשרדי יח' הפיקוח במינהל בבית אל;

      - רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

ג. תנאים כלליים והבהרות למציעים:

  - לצורך קבלת אישור ביטחון שדה יכול ויידרש המציע לספק מסמכים ומידע לפי דרישת המינהל, אשר עשויים לכלול רשימת שמם ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יעסוק במתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם, רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים ו/או השותפים ו/או בעלי למעלה מ- 5% מהון המניות בתאגיד המציע, וכן כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

  - באם הקבלן לא יאושר לביצוע העבודות נשוא המכרז ע"י ביטחון שדה בצה"ל אזי הצעת המציע תיפסל ולמציע לא יהיו כל טענות או תביעות נגד המינהל בנושא.

  - אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על תנאי מסמכי המכרז תחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהיה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- המינהל רשאי לבטל את המכרז בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

- ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל אף אחת מן ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

- מבלי לפגוע באמור לעיל, המינהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף.

- ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

- אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 14 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. כן יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- המינהל רשאי להוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מהעבודות בלבד. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודות. כן, אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז.

- היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שהשתתף במכרז ועמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים - למעט מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם.

- ד.רשימת מסמכים להגשה:

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו מסמכים כדלקמן:

- כדי לעמוד בתנאי סף הקבוע בסעיף 4(א) לעיל, על המציע לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976. על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול ספרים כחוק.

- ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ בתוקף עד 15.5.17 לפחות, כמפורט בסעיף 16.

- פירוט פרויקט/פרויקטים של פיתוח והטמעה של מערכות ניהול בסיסי נתונים בסביבת GIS שפותחו והוטמעו ע"י המציע בעלות של 500,000 ₪ לפחות לכל פרויקט משנת 2011 ואילך.

- המלצות שניתנו למציע ע"י גופים שעבד איתם בעבר.

- מובהר, כי המינהל יהיה רשאי, אך לא חייב, בהודעה בכתב ומראש, לדרוש השלמת מסמכים לשם בדיקת עמידה בתנאי הסף.

ה. בחירת הזוכה במכרז

  - בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים כמפורט להלן:

בשלב הראשון- ייבחנו ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז מבחינת עמידתן בתנאי הסף של המכרז. הצעות שעמדו בכל תנאי הסף, יעברו לשלב השני של בחירת הזוכה.

בשלב השני- מרכיבי המחיר והאיכות ישוקללו וידורגו באופן יחסי לכלל ההצעות שיוגשו, כדלקמן:

| רכיב: |  | משקל: | הערות: |
| --- | --- | --- | --- |
| מחיר ההצעה (60%) | המחיר המוצע בעד שלבי האיפיון, הפיתוח, ההטמעה ומבצוע המערכת | 50% | הצעת המחיר תקבל ניקוד יחסי ע"פ הנוסחה הבאה: - הצעת המחיר הנמוכה ביותר X 50% (משקל) - הצעת המחיר הנבדקת - המחיר לשקלול הוא המחיר המוצע במפרט התעריפי (נספח ג'). |
|  | המחיר המוצע בעד שעת תחזוקה | 10% | הצעת המחיר תקבל ניקוד יחסי ע"פ הנוסחה הבאה: - הצעת המחיר הנמוכה ביותר X 10% (משקל) - הצעת המחיר הנבדקת המחיר לשקלול הוא המחיר המוצע במפרט התעריפי (נספח ג'). על ההצעה להיות נמוכה ממחיר המקסימום (200 ₪ לשעה). |
| רכיב האיכות (40%) | ניסיון המציע | 15% | ניסיונו של המציע בביצוע פרויקטים של פיתוח והטמעה של מערכות ניהול בסיסי נתונים בסביבת GIS שפותחו והוטמעו ע"י המציע משנת 2013 ואילך. מקסימום 5% לכל פרויקט מעל 500,000 ₪. |
|  | התרשמות כללית | 15% | ההתרשמות הכללית תוערך על בסיס ראיון אישי וביקור במשרדי המציע. |
|  | המלצות | 10% | המלצות שניתנו למציע ע"י חברות או רשויות ציבוריות איתם עבד המציע בעבר. מקסימום 2% לכל המלצה. |

(א) כל משתתף במכרז צריך לקבל ציון של 20 נקודות לפחות (מתוך 40 נקודות אפשריות) במרכיב האיכות. הצעה של מציע שלא קיבל ציון של 20 נקודות לפחות במרכיב האיכות - תיפסל, אפילו אם הייתה זולה יותר מהצעות אחרות במרכיב המחיר. המינהל שומר לעצמו את הזכות להביא במערכת שיקוליו חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם המציע ו/או שותפים שונים במציע ו/או עובדים מוצעים שונים של המציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.

(ב) במידה ולאחר בחינת ההצעות יתברר כי היו פחות משלושה (3) מציעים אשר קיבלו ציון של 20 נקודות ברכיב האיכות, יהא המינהל רשאי להתחשב גם במציעים שקיבלו ציון נמוך יותר ברכיב האיכות, ובלבד שציונם לא פחת מ-15 נקודות.

  - המינהל האזרחי שומר לעצמו את האפשרות, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך המציע שדורג שני (אחרי המציע הזוכה) או לא בוצעה התקשרות עמו מכל סיבה שהיא, יהיה המנהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. למען הסר ספק, סמכות זו של המנהל האזרחי הינה סמכות רשות והמנהל ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

  - המינהל יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש השלמת המסמכים, לשם הערכת הצעתו של המציע. המינהל זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות.

  - (א) נשמרת למינהל הזכות לבטל את המכרז, או לצאת למכרז חדש מבלי לנמק את החלטתו לכך.

- (ב) המנהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של הליך בחירת הזוכה אם כבר לאחר השלבים הראשוניים יתברר, כי מציע אחד או מספר מציעים, לפי העניין, הנו בעל יתרון משמעותי על פני מתחריו וכי יתרון זה מייתר המשך בחינת הצעות של המציעים האחרים.

- ערבות

  - על המציע לצרף ערבות בנקאית לטובת המינהל האזרחי בסכום של  10,000 ₪ (עשר אלף ש"ח), שתהיה בתוקף עד ליום  15.5.17 לפחות.  הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל על ידי המינהל לאחר חתימת חוזה עם זוכה המכרז, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה - בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות בהתאם לתנאי ההסכם.

  - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא הצעת המציע בטלה, והערבות שמסר תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים, בכל אחד מן המקרים הבאים:

- אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

- אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

- אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 14 ימים מן המועד בו הועבר אליו חוזה לחתימה .

- אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח);

- אם נתברר כי המציע הציג בהצעתו מצג שקרי בנוגע לכשירותו והתאמתו לביצוע העבודות.

  - מציע שלא צורפה להצעתו ערבות בנקאית כאמור - הצעתו תיפסל.

# ז. הבהרות נוספות והוראות הגשה

  - העבודות מושא המכרז יבוצעו בשטחי איו"ש, ויש בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות. המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לקבלן או לעובדים מטעמו.

  - כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המינהל, נדרש לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את המציע לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

  - להצעה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעה, כשהיא במעטפה אטומה הנושאת סימני זיהוי של הקבלן ואת מספר המכרז, תושם בתיבת ההצעות שביחידת קמ"ט אוצר במינהל עד למועד האחרון להגשת ההצעות. לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר (המפרט התעריפי המלא והחתום), יש לצרף למעטפת ההצעה למכרז בנפרד מיתר מסמכי ההצעה, כאשר היא מונחת במעטפה סגורה ונפרדת.

  - ההשתתפות במכרז מותנית בהשתתפות בכנס קבלנים, אשר יתקיים ביום 27.2.17 בשעה 10:00 בבוקר, במשרדי המינהל בבית אל, ביח' הפיקוח.

  - לבירורים, להבהרות ולקבל מסמכי המכרז ניתן לפנות בכתב למר יובל תורג'מן במייל:yuvaltur@gmail.com . יובהר, כי לא ייענו בקשות לבירורים או הבהרות שלא הוגשו בכתב למייל כאמור. ניתן לבקש הבהרות עד לתאריך 1.3.17.  תשובות יינתנו עד ליום 8.3.17.

  - על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת בקומה 2 במסדרון יח' קמ"ט אוצר במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל עד ליום 16.3.17  עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, תיחשב כמעטפה שלא נמסרה במועד, ולא תשתתף במכרז.

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

בית-אל

הנדון: הצעת המציע

- אנו הח"מ, _______________ (ח.פ./ת.ז. _______________) (להלן - המציע) מתכבדים להגיש את הצעתנו למכרז מס' _____כדלקמן:

- הרינו מצהירים כי קראנו בעיון ובקפדנות את נוסח מסמכי המכרז שבנדון (לרבות ההסכם, הנספח הטכני וכל מסמך אחר הכלול בהם), הבנו את תוכנם ואנו מקבלים עלינו את כל האמור בהם ללא הסתייגות. כן אנו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, אנו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 14 ימים מן המועד בו הועבר אלינו חוזה לחתימה.

- אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:

- אישור ניהול ספרים כחוק

- אישור על היות המציע עוסק מורשה.

- ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ בתוקף עד 15.5.17 לפחות,  כמפורט בסעיף 16.

- פירוט פרויקט/פרויקטים של פיתוח והטמעה של מערכות ניהול בסיסי נתונים בסביבת GIS שפותחו והוטמעו ע"י המציע בעלות של 500,000 ₪ לפחות לכל פרויקט משנת 2011 ואילך.

- המלצות שניתנו למציע ע"י גופים שעבד איתם בעבר.

- רשימה של שמות ומספרי תעודות הזהות, כמפורט במסמכי המכרז, לצורך קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות.

- ההסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- הנספחים למכרז, כשהם חתומים ע"י מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- אנו מצהירים:

- כי הננו מוסמכים על פי כל דין או תחיקת ביטחון לבצע את העבודות או לתת את השירותים נושא המכרז;

- כי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

- כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך.

- אנו מסכימים כי אי-עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

- אנו מודעים כי הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.

- אנו מודעים לכך כי עשוי להיות בביצוע העבודות או במתן השירותים אלמנט של סיכון לביטחונם האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לנו או לעובדים מטעמנו, ואנו מסכימים לכך, ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מתחייבים כי באם נזכה במכרז זה לא נעסיק, לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, עובדים זרים, למעט עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שעה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, חל עליהם, ולמעט "מומחי חוץ" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד במשמע; לשון זכר - כולל גם נקבה במשמע.

- הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

בכבוד רב,

______________

ה מ צ י ע

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי הצעה זו נחתמה ע"י ____________, אשר חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

_____________

עורך  -  דין

הסכם מכרז מס' 2/17

שנערך ונחתם בבית אל ביום ______ לחודש______ שנת ____

בין:	המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מחנה בית אל, ת.ד. 16, בית אל

באמצעות ____________

להלן: "המינהל" או "המזמין"

מצד אחד

לבין:	_____________________________

_____________________________

_____________________________

להלן: "הקבלן"

מצד שני

הואיל:	והמינהל מעוניין בקבלת שירותי אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבנייה בלתי חוקית באזור יהודה ושומרון, כמפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן:  "המכרז") ולפי התנאים הקבועים בו;

והואיל:	והקבלן זכה במכרז והוא מעוניין בביצוע העבודות נשוא המכרז כאמור והוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות;

והואיל:	והקבלן מצהיר כי הוא מתמחה בביצוע העבודות המתוארות במכרז וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בכל כמות ובזמינות הנדרשות לביצוען בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל:	ועל בסיס הצעתו של הקבלן במכרז הוסכם בין הצדדים להתקשר בהסכם זה;

והואיל:	וברצון הצדדים כי ביצוע העבודות יעשה שלא במסגרת יחסי עבודה בין עובד ומעביד אלא כאשר נותן השירותים פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו למינהל על בסיס קבלני.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.     היקף הוראות ההסכם ושינוייו

1.1	המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם (לרבות המפרט הטכני), מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2	ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

1.3	כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ויהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.  לא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

1.4	בכפוף לאמור בסעיפים 3 ו- 4 להלן, כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

2.     פרשנות

2.1	בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הקבלן ו/או זכויות המינהל בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל ו/או המחמירה עם הקבלן.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

2.3	כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

  - ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

2.5	כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם ו/או על פי דין הינם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

2.6	אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

2.7	בהסכם זה -

  - "אדם" – לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר.

  - "ההסכם" – הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנחיות המקשר לפי הסכם זה.

  - "החשבונית" – חשבונית מס כדין ופירוט השירותים שבגינם דורש הקבלן תשלום מן המינהל, כאמור בסעיף 12 להסכם.

  - "השירותים" או "העבודות" – אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבנייה בלתי חוקית באזור יהודה ושומרון, בפורמאט ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני הכלול במסמכי המכרז.

  - "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הקבלן עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה, כמפורט בסעיף 13 להסכם.

  - "המקשר" - מי שהורשה על ידי סגן ראש המינהל האזרחי לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו. כל עוד לא ניתנה הרשאה כאמור, יהיה המקשר מנהל יחידת הפיקוח או נציג מטעמו.

  - "נספח" - מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את המינהל האזרחי בעסקה זו.

  - "תקופת ההסכם" - התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 4 להסכם.

3.    בטחונות

3.1	להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, יפקיד הקבלן בידי המינהל, בעת חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בשיעור של 5% משווי ההתקשרות כולל מע"מ,  צמודת מדד ליום חתימת ההסכם. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם, למעט תקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין השירותים, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

3.2	להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם בתקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין השירותים, יפקיד הקבלן בידי המינהל, לאחר סיום שלב הטמעת התכנה לשביעות רצון המקשר ועם השבת ערבות הביצוע לפי ס' 3.1 לקבלן, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בשיעור של 5% משווי ההתקשרות המשוערת בשנה כולל מע"מ,   צמודת מדד ליום חתימת ההסכם. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם, למעט תקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין השירותים, ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

3.3	אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

3.4	אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

4.     תקופת ההסכם

4.1	תוקף ההסכם זה הוא לשנה מיום ________  ועד __________.

4.2	המנהל רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להאריך את תקופת ההסכם לשתי (2) תקופות נוספות של שנה כל אחת (להלן - "תקופת ההתקשרות הנוספת"). על אף האמור, יובהר כי תקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין השירותים הינה לתקופה של עשר (10) שנים מיום סיום מבצוע המערכת.

4.3	במקרה של התחדשות ההסכם כאמור, מתחייב הקבלן לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המחודש הנ"ל למסור למינהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההתקשרות הנוספת, ערבות בנקאית או ערבות אחרת שתתקבל על דעת המינהל צמודה למדד המחירים לצרכן והערבות תהיה בתוקף עד גמר תקופת ההתקשרות הנוספת.

4.4	על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים.

4.5	הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לקבלן בעד אותו חלק משירותי הקבלן שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית. עם זאת, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל, רשאי המנהל לשלם לקבלן פיצוי בגין סיום ההתקשרות באופן מוקדם.

4.6	מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

(1)	הופר הסכם זה הפרה יסודית זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר;

(2)	הפר הקבלן הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לקבלן ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר;

(3)	מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

      - אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני.

      - אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מרבי מערך נכסיה.

      - הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם /גוף סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

      - בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את  המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית.

      - אי עמידה בדרישות התפקיד בהתאם לתנאי הסף ו/או בהתאם למפרט הטכני.

(4)	במקרה של הפרה יסודית יהיה רשאי המנהל האזרחי לחלט את הערבות שהעמיד הקבלן כולה או חלקה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

4.7	במקרה של פטירת הקבלן, אם הקבלן אינו תאגיד/חברה, יובא ההסכם לידי גמר, בכפוף לשיקול דעתו של המינהל האזרחי.

4.8	הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת), או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכול לפי תנאי ההסכם, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל ו/או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, למעט השכר האמור בסעיף 4.5.

4.9	מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, באם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר.

5.     הסבת ההסכם

5.1	הקבלן לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין. במידה ויהיה הקבלן מעוניין להעסיק קבלן משנה בפרויקט, יש לקבל את אישור המזמין העבודה לפני תחילת ההתקשרות. ויודגש, כי לא יאושר קבלן משנה שאינו בעל סיווג ביטחוני מתאים לפי שיקול דעת המזמין.

5.2	העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

5.3	המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

5.4	אם הקבלן הינו תאגיד/חברה, לא יאשר ו/או לא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה ו/או במנהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. ככל שיהיה צורך בכך מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל- 10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

5.5	הקבלן מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הקבלן לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הקבלן להעסיק ו/או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו למתן השירותים.

6.     דין ההסכם ותנית שיפוט

6.1	על הוראות ההסכם וביצועו, יחולו דיני מדינת ישראל.

6.2	בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

7.      אופן העברת הודעות לצדדים

7.1	הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

(1)	משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

(2)	מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (באם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הקבלן המצוינים בכתובתו (באם הקבלן הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה.

7.2	הודעה שהועברה באחת הדרכים האמורות בסעיף משנה 8.1 לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען -

(1)	כעבור 72 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום לפי סעיף משנה 8.1(1).

(2)	מיד עם מסירת ההודעה על ידי שליח וקבלת אישור בכתב על המסירה, כאמור בסעיף משנה 8.1(2).

7.3	כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

7.4	אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של הממונה באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או נציג המינהל רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, פקסימיליה בדואר אלקטרוני.

7.5	סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

8.     הצהרות הקבלן

8.1	הקבלן מצהיר ומאשר:

(1)	כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים למתן השירותים וכי הוא יכול לספק את השירותים על פי ההסכם, במרב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

(2)	כי יפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י המקשר.

(4)	כי יש ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

(5)	כי יש בידו כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה והשומרון לצורך מתן השירותים.

- כי התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

- הקבלן מצהיר במפורש, כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה מסוג כלשהו, וכי פעולות הקבלן למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה והשומרון מן הבחינה הביטחונית.

הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו, בדרכם למתן השירות וממנו.

- כי הוא מתחייב לשלם למועסקים על ידו ומטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 וכן לעמוד בכל הזכויות המגיעות לעובדיו בהתאם לדיני מדינת ישראל וההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה החלים עליהם.

- כי היחסים בין הצדדים, וכן היחסים בין המנהל האזרחי לבין מועסקיו ו/או מי מטעמו של הקבלן, אינם יחסי עובד-מעביד אלא יחסים שבין מזמין לקבלן; הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הביא לידיעת כל העובדים והמועסקים על ידיו לצורך ביצוע ההסכם כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הקבלן בלבד.

- כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהוא לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו באופן רשמי מראש ובכתב על ידי יחידת ביטחון שדה, אלא אם קבע המקשר אחרת.

- כי הוא מתחייב אם יתבקש שלא להעסיק אדם פלוני או לא לעשות שימוש בכלי פלוני, אם הורה על כך מינהל יחידת הפיקוח בכתב ומטעמים שיירשמו.

8.2	היה המצג עליו הצהיר הקבלן לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן; למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה מכדי לגרוע מחובת הקבלן לדווח למקשר לאלתר על היות המצגים בלתי נכונים.

9.  אחריות הקבלן לנזקים

9.1	הקבלן מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד הנדרש למתן בשירותים. הקבלן אחראי לטיב השירותים שניתנו על ידיו, לרבות ע"י המועסקים מטעמו ו/או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לקבלן להתקשר עם קבלני משנה).

9.2	הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב מתן שירותיו והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

9.3	הקבלן אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם מתן שירותיו (לרבות כל נזק שייגרם על ידי ציוד של הקבלן בעת שהיה ברשות המינהל). אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, מתחייב הקבלן בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הקבלן למינהל לפי הסכם זה.

9.4	אין בהוראות ההסכם כדי לחייב, במפורש או מכללא, את המינהל בפיצויים או לחייבם בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, מועסקיו וכל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו או של כל צד שלישי, או מחמת מעשה או מחדל של צד שלישי אשר אין למינהל אחריות לגבי פעולותיו ו/או מחדליו.

9.5	למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם, וכן היחסים בין המינהל לבין נותני השירותים, אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לקבלן. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא בשום אחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לקבלן או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הקבלן מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הקבלן, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הקבלן או למענו לרבות הוצאות משפט.

9.6	למען הסר ספק מובהר כי הקבלן, מועסקיו ו/או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

9.7	הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות הבטיחות הנדרשות על פי דין, מצידו ו/או מצד מועסקיו ו/או מצד מי  מטעמו.

9.8	הקבלן מתחייב להבטיח כל דין בנוגע לענייני שמירת בריאות העובדים ובטיחותם כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

10.   ביטוח

10.1	הקבלן יבטח על חשבונו את עצמו ואת מועסקיו ואת מי שמטעמו בביטוח נפרד מלא בחברת ביטוח ישראלית נגד כל הסיכונים העלולים להיגרם במישרין ו/או בעקיפין תוך ביצוע ההסכם, לגופו או לרכושו של כל אדם ו/או גוף, לרבות לקבלן עצמו ולמועסקיו ולכל אדם בשם או מטעם הקבלן או המינהל.

10.2	המינהל והקבלן יהיו מוטבים בפוליסת הביטוח האמורות בסעיף זה, זכויות הקבלן ישועבדו למינהל.

10.3	תקרת סכום הפיצוי לא תפחת מ- 500,000 ₪ לכל מקרה נזק ו- 1,000,000 ₪  לתקופה של שנה. אין בגובה תקרת סכום הפיצוי לשמש כל הגבלה או תקרה לאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן.

10.4	בפוליסה תקבע תניה של כינון אוטומטי של החבות.

10.5	הקבלן ישלם את הפרמיות בגין פוליסת הביטוח האמורה בסעיף זה במלואה ובמועדה. הקבלן מתחייב שלא לבטל את הפוליסה האמורה במשך כל תקופת ההסכם. בפוליסה תקבע תניה לפיה הפוליסה לא תבוטל אלא בהודעה של חברת הביטוח למינהל, 30 יום לפני מועד הביטול.

10.6	בפוליסה יצוין כי לחברת הביטוח לא תעמוד זכות שיבוב כלשהי כנגד המינהל, עובדיו, הפועלים מטעם המינהל, מדינת ישראל, רשויותיה והעובדים מטעמה.

10.7	אין בביטוח כאמור לעיל או בכל פעולה אחרת האמורה לעיל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וביצוע האמור לעיל לא יגרע מהתחייבות הקבלן או איזו מהן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

11.    נהלי התשלום לקבלן

11.1	המזמין ישלם את סכום התמורה עבור איפיון, פיתוח, הטמעה ומבצוע של המערכת במועדים המפורטים בנספח הטכני. התשלום עבור השירות יעשה בחלקים, על בסיס השלמת שלבי הפרויקט השונים, כדלקמן:

|  | שלב | התמורה שיקבל הקבלן בסיום השלב | הסכום |
| --- | --- | --- | --- |
| א | אפיון מפורט | 25% |  |
| ב | פיתוח | 25% |  |
| ג | הטמעה | 25% |  |
| ד | מבצוע המערכת | 25% |  |

הסכום הכולל: __________________ ₪
                        (לא כולל מע"מ)

11.2      הקבלן יעביר למקשר בסיום כל שלב, עפ"י טבלת השלבים המפורטת לעיל, דו"ח עם פירוט השירותים שביצע הקבלן לפי ההסכם ומועדיהם (להלן: "הדו"ח"), וחשבונית מס כדין בגין הסכום אשר הקבלן סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. לא הוגש דו"ח במועד, יוגש הדו"ח בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע לו שולם במועד.

11.3	המקשר יבדוק את הדו"ח ואת החשבונית שהעביר אליו הקבלן ויפעל כדלקמן, בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הדו"ח מהקבלן:

(1)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הקבלן, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הקבלן זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

(2)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל לא עמדו בתנאי סעיף 12.3(1) לעיל (להלן: "הפגם"), יודיע על כך לקבלן וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הקבלן זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בקבלן כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

(3)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

(4)	על אף האמור לעיל, באם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הקבלן זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

11.4	אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר, אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, ולהתנהל כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הקבלן להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הקבלן למינהל לפי ההסכם.

11.5	התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לקבלן בהתאם לנהלי התשלום והוראות החשב הכללי הרלוונטיות, כפי תוקפן באזור בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון. המועד הקובע למניין הימים הינו מועד אישור החשבונית על ידי המקשר.

11.6	המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הקבלן, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לקבלן.

11.7	המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לקבלן על פי ההסכם אם הפסיק הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעל הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

11.8	מוסכם בזאת כי הסכום שהמינהל משלם לקבלן אינו מהווה משכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור מתן השירותים המתבצעים על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא קיימים יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למינהל.

11.9	הצמדת התמורה: הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) כפופה להוראות המפורטות להלן:

התמורה תוצמד למדד רק בתום 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום מועד החתימה על הסכם זה.

על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

12.    התמורה לה זכאי הקבלן

  - עבור התחייבויותיו של הקבלן בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה לפי הסכום המפורט בסע' 11 (להלן : התמורה).

12.2	התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, למעט מס ערך מוסף, שיתווסף לתמורה האמורה, כפי שיעורו בעת התשלום. המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה לקבלן את המסים שחובה לנכותם מקבלן עצמאי לפי כל דין. יובהר, המנהל לא ישלם הוצאות נסיעה, רכב, טיסה או הוצאות מכל סוג אחר. יצוין כי אם לדעתו של המקשר לא סופקו התוצרים ברמת האיכות הנדרשת וכתוצאה מכך יידרש הקבלן לבצע עבודות נוספות, העלויות יוטלו על הקבלן בלבד.

  - הוציא הקבלן מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והקבלן מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  - עבור ביצוע תחזוקה ישולם סכום של ___ ש"ח+ מע"מ לשעה.
תשלום בעבור זמן הנסיעה לבית-אל (ככל שיהיה), הלוך וחזור יחד, יחושב לפי שעת  עבודה אחת לעובד ליום.

13.   אמנת שירות – תמריצים וקנסות

13.1	תמריצים -  על כל שבוע של קיצור עבודה בשלב הפיתוח (שלב ב') ושבוע של קיצור עבודה בשלב מבצוע (שלב ד'), יקבל הזוכה תוספת של 1% מערך הצעתו עד לתקרה של 5% מגובה ההצעה, לכל שלב.

13.2	קנסות - על כל שבוע איחור בסיום עבודה בשלב הפיתוח (שלב ב') ושבוע של איחור בסיום עבודה בשלב מבצוע (שלב ד') יקוזז לזוכה סכום של 1% מערך הצעתו לכל שלב.

13.3	יובהר, לצורך מדד הקיצורים/איחורים, כי השלב השני אמור להסתיים לאחר שמונה חודשים מיום כריתת ההסכם, והשלב הרביעי אמור להסתיים לאחר ארבעה חודשים מיום סיום השלב השני. למען הסר ספק, ההכרזה על סיום כל שלב כפופה לקביעתו ושיקול דעתו הבלעדיים של המנהל האזרחי.

14.    זכות יוצרים ושימוש

  - למינהל זכויות היוצרים הבלעדיות, על חומרי הגלם, התוצרים, וכל הנתונים, מסמכים, תמונות, תוכנות או חומר דומה שנאסף או נוצר בקשר לפרויקט. תוצרים אלה, הם קניינו של המזמין בלבד. הקבלן ו/או מי מעובדיו אינם רשאים לעשות כל שימוש בחומרים אלה ללא אישור המנהל אף לאחר תום ההסכם, פרט מהשימוש הנדרש לביצוע הפרויקט.

  - הקבלן מתחייב למסור למזמין את כל חומרי הגלם, התוצרים, וכל הנתונים הקיימים בפרויקט, מיד עם השלמת כל שלב משלבי הפרויקט, כמפורט בסעיף 12 להסכם או עם הפסקת ההסכם - המוקדם מביניהם.

  - לקבלן לא תעמוד זכות עיכבון על החומרים שנוצרו או נאספו במסגרת העבודה עם המזמין, ולא יהיה רשאי להשתמש בצילומים ו/או במידע, ולא יתיר למישהו אחר להשתמש בהם, אלא אם קיבל הסכמתו המוקדמת ובכתב של המינהל. כמו כן, לא תהיה זכות עיכבון על חומרים שנמסרו על ידי המזמין במסגרת ההסכם.

  - הקבלן יעביר את התוצרים והקבצים כקבוע במפרט הטכני, כך שיתאפשר למינהל לבצע כל שינויי שירצה על התוצרים שיועברו למזמין ולמי מטעמו.

  - המינהל רשאי להשתמש בקבצים שסופקו על ידי הקבלן, בכל המודולים, היישומים והכלים במערכותיו.

  - למינהל תהיה זכות מלאה לייצר, להפיק, לשכפל ולהפיץ עותקים פיזיים או דיגיטליים על בסיס התוצרים המסופקים, לכל גורם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם או בכל דין, יראו בהפרת סעיף זה משום הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו.

15.    מתן השירותים

15.1	המינהל מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את השירותים, בהתאם למפורט בנספח הטכני ובהתאם להוראות המקשר. הקבלן יבצע את השירותים בזמן שעות העבודה הנהוגות אצל המקשר ועליו לתאם עם המקשר את זמני ביצוען.

15.2	ידוע לקבלן כי בשלב הראשון השירותים מיועדים לטיפול בתחום הבניה הבלתי חוקית באזור בלבד, אך בהמשך תישקל האפשרות להרחיב את השירותים גם לתחומי אכיפה נוספים כגון פלישות לאדמות מדינה, פלישות לשטחי אש, עבירות איכות סביבה וכיוצ"ב, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל.

15.3	המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהקבלן משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים במתן השירותים ועל הקבלן לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הקבלן אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

15.4	הקבלן מתחייב להעסיק בכל הקשור להסכם זה רק מועסקים אשר אושרו מראש על ידי יחידת ביטחון שדה ולאחר שמסר את שמם ותעודת הזהות שלהם ליחידת ביטחון השדה. בנוסף, מתחייב הקבלן למנוע כניסתם לשטח המתקן של אנשים זרים או אנשים שלא אושרו על ידי המקשר.

15.5	המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל אי מתן אישור או דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן על ידי יחידת ביטחון שדה ו/או קצין הביטחון של המינהל.

15.6	(א) הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה פלילית.

(ב) הקבלן מתחייב להחתים את מועסקיו ו/או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

כל מועסק יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי הצהרה זו מהווה עבירה פלילית.

15.7	מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם או בכל דין, יראו בכל אחד מאלה משום הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו:

(1) אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים.

(2) העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

(3) אי כיבוד הצהרת הסודיות.

(4) שימוש אסור במידע אשר הגיע לידי הקבלן ו/או אחד מעובדיו.

15.8	למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור שירותים שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור שירותים שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור אותם השירותים. הקבלן מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

15.9	המקשר רשאי לתת לקבלן הנחיות והבהרות (להלן: "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הקבלן ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לקבלן ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

15.10	(א) המינהל יהיה זכאי לדרוש מהקבלן הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו; מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

(ב) המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הקבלן כאמור לעיל.

15.11	(א) קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי השירותים, כולם או חלקם, אינם ניתנים כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון, לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו, וזאת בהקדם האפשרי, ובכל מקרה עד ל-14 ימים ממתן ההודעה, למעט אם קבע המקשר אחרת.

(ב) לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה.

15.12	המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם שירותים ולבצע עם חברה או אדם אחר כל התקשרות שהיא. הקבלן מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת השירותים וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו שירותים מאדם אחר כאמור, מתחייב הקבלן לשתף עמו פעולה.

15.14   הפר הקבלן את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הקבלן פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הקבלן לשלם לפי ההסכם.

15.15	במקרים של הפרה כאמור, הקבלן רשאי לעכב תשלומים לקבלן או לקזז או להפחית מסכומים המגיעים לקבלן.  לא תהיה בכך עילה או סיבה בידי הקבלן להפסיק, להשהות או להימנע ממתן השירותים או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי.

15.16	הקבלן מתחייב כי אם יתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הקבלן

____________________

_____________________					____________________

סגן ראש המינהל האזרחי		                                        אני הח"מ עו"ד ..................

מאשר כי ה"ה  ...................

_____________________					חתמו בפני וחתימתם בצירוף

קמ"ט אוצר						             חותמת החברה מחייבת את

החברה לעניין הסכם זה.

_____________________

נציג יחידת הפיקוח						________________

עורך  -  דין

נספח א' – מפרט טכני

אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקה של מערכת לניהול בניה בלתי חוקית.

- 1.        תיאור המערכת המבוקשת:

המינהל מזמין בזאת מערכת מידע שתכלול את השלבים הבאים: אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקה של מערכת לניהול מידע בנוגע לעבירות בניה בלתי חוקית באיו"ש הכוללת:

    - קליטת כלל התיקים הקיימים במערכת כיום, התאמות והמרות למערכת חדשה.

    - כמות התיקים הקיימים כיום היא ____ תיקים. בכל שנה נפתחים 
כ- 1,200 תיקים חדשים.

    - תיעוד וניהול התיקים החדשים והטיפול השוטף (ניהול תהליכים).

    - הזוכה במכרז האפיון והפיתוח יבצע את העבודה בהתאם לפורמט "נוהל מפת"ח"_______ .

    - סביבת עבודה: תשתית מנהא"ז (רשת "אבן מתגלגלת") עם אפשרות לעבודה בסביבת WEB.

    - בחינת אפשרות לעבודה בתצורת "טרמינל".

    - משך הזמן המוערך לאפיון, פיתוח והטמעת המערכת הינו כשנה, כדלקמן:

- 4 חוד' – אפיון מפורט.

- 4 חוד'- פיתוח.

- 2 חוד'- הטמעה.

- 2 חוד'- מבצוע המערכת עד לאישור סופי ע"י המינהל.

יובהר כי עבור שני השלבים (1-2) מוקצים למציע בסך הכל 8 חודשים, והוא רשאי להקצות את הזמן בין שני השלבים בהתאם לשיקול דעתו. כן יובהר כי עבור השלבים (3-4) מוקצים למציע בסך הכל 4 חודשים, מיום סיום שלב פיתוח המערכת, והמציע רשאי להקצות את הזמן בין שני השלבים בהתאם לשיקול דעתו.

מסגרת הזמן הכללית שמוקצית לשלבים (1-4) הינה שנה אחת. התשלום יתבצע כמפורט בהסכם ובנספחים, באופן יחסי תוך עמידה בסיום כל שלב.

בשלב הראשון המערכת מיועדת לטפל בתחום הבנייה הבלתי חוקית ובהמשך בכוונת היחידה להרחיב את פעילות המערכת גם לתחומי אכיפה נוספים כגון פלישות לאדמות מדינה, פלישות לשטחי אש, עבירות איכות סביבה ועוד.

לאחר סיום מבצוע המערכת לשביעות רצון המינהל, נדרש לליווי צמוד לצורך שינויים או שיפורים במשך עשר (10) שנים כמפורט להלן.

  - משתמשי מערכת:

    - רכזי שטח- פתיחת התיק ועדכון שוטף.

    - ועדת המשנה לפיקוח- ניהול הליכים, עדות, הזנת אירועים, בקרת הזנה, קבלת תזכורות והפקת דוחות.

    - קרטוגרפיה- בניית פורמט הריסות, דיוק שכבת ה-GIS, בקרת הזנה, הפקת דוחות.

    - דרג מנהלים/צופים- צפייה, הפקת דוחות ומגמות.

  - פונקציונאליות נדרשת למערכת:

    - ניהול המידע הכולל פתיחת תיקים, הופעה בוועדה וניהול ועדת המשנה, תיעוד החלטת הועדה, מעקב אחר הליכים, תיעוד כלל פעולות המשתמשים.

    - קיום מערכת התראות משוכללת, שתתריע בפני המשתמשים שיוגדרו על פעולות הנדרשות לביצוע / תפוגת תוקף תהליכים, וכד'.

    - עדכון נתוני ממ"ג בנוגע לתיק בשכבת הממ"ג של המנהא"ז המאוחסנת בבסיס נתונים מרכזי (EnterPrais SDE GeoDataBase) ממשקים עם סביבת GIS, בניית דוחות ע"ב תבניות בסביבת ARCMAP, שליפת מידע משכבות מידע למערכת.

    - ניהול פעולות משתמשים ואבטחת גישה למידע, באמצעות הגדרת מערכת הרשאות להזנה, לעריכה, למחיקה, ולצפייה.

    - יכולת סינכרון בין מחשבים ניידים בשטח ללא חיבור רשת קבוע, לבין המערכת.

    - הזנת עדכונים מהשטח ל-DataBase לאחר סיום עבודת הרכז אל גרסת עריכה בבסיס הנתונים אשר תשמש לבקרת איכות ולאחר מכן החומר ייקלט בבסיס הנתונים.

    - תיעוד כלל פעולות המשתמשים בפרוטוקול קבוע ובהתאם למודל הרשאות.

  - פונקציות אלפאנומריות:

    - הפקת פלטים טבלאיים ומפות תומכות מתוך המערכת כולל מחולל דו"חות.

    - הפקת פורמט בב"ח ופלישה המפרט תמונות, מפות ומידע הנשלף מבסיס הנתונים.

    - הזוכה יידרש להסב את הנתונים הקיימים במערכת כיום באופן מלא כך שיהיו בתוך המערכת החדשה.

    - תיעוד תמונות וקבצים נלווים- כל סוגי הקבצים (תמונות, תכניות, מסמכים ועוד').

  - תמיכה ושירות:

    - כתיבת ספר מערכת כולל מסירת קוד הפיתוח במלואו למזמין.

    - כתיבת חוברת הנחיות למשתמש.

    - כתיבת חוברת הנחיות למנהל מערכת.

    - ביצוע הדרכה מרוכזת בתיאום עם המזמין.

    - התחייבות של הזוכה לתמיכה בתקלות וביצוע שו"שים במערכת במשך 10 שנים לאחר סיום שלב המבצוע.

  - תחזוקה ושושי"ם:

  - המציע מתחייב להיות זמין לטובת ביצוע תחזוקה שוטפת של המערכת ובכלל זה תיקוני תוכנה שונים (שו"שים) החל מהשנה השנייה (גמר שנת הבדק) בהיקף של כ-200 שעות בשנה. המזמין רשאי להגדיל או להקטין היקף שעות זה.

  - פיתוח שיפורים ושינויים במערכת בהתאם לצרכים של מערכת ניהול תיקי הבב"ח.

  - פיתוח המערכת גם לתחומי אכיפה נוספים כגון: פלישות לאדמות מדינה, פלישות לשטחי אש, עבירות איכות סביבה ועוד .

  - תחזוקה שתכלול טיפול בתקלות במערכת על בסיס קריאות. כל קריאה תטופל במיידי ובכל מקרה במועד שלא יעלה על 48 שעות ממועד הקריאה (מקסימום שני ימי עבודה).

  - בגין קריאה למתן שירותי תחזוקה שלא תיענה תוך 48 שעות, ישלם הספק פיצוי מוסכם בסך 500 ₪ לכל יום איחור.

  - התמיכה תתבצע טלפונית מרחוק, או באמצעות הגעה לבית אל, עפ"י הצורך ובהתאם לדרישת המינהל.

נספח ב' – מפרט תעריפי (הצעת המחיר)

להלן התמורה לה הספק יהיה זכאי בדין סיפוק השירותים, אם תיבחר הצעתו ובכפוף לאמור במסמכי המכרז וההסכם:

אנו מציעים כי תמורת ביצוע העבודות הכוללות:

אפיון, פיתוח, הטמעה ומבצוע של המערכת –

ישולם לנו סכום של ______________ ₪+מע"מ (ובמילים:______________________ + מע"מ).

תחזוקה ושו"שים החל מהשנה השנייה (גמר שנת הבדק) בהיקף של כ-200 שעות בשנה –

ישולם לנו סכום של ______________ ₪+מע"מ לשעה (ובמילים:_________________ + מע"מ). זמן הנסיעה לבית אל יחושב לפי שעת עבודה אחת לעובד ליום (הסכום כולל את הנסיעות הלוך וחזור).

הצעתו של המציע לא תעלה על מחיר המקסימום 200 ש"ח לשעה. הצעה שלא תעמוד בתנאי זה עשויה להביא לפסילת ההצעה.

הבהרות:

- המחירים לעיל הינם בשקלים חדשים, והם כוללים כל מס, אגרה, היטל, רכיבי הוצאות עובדים, רווח ו/או כל הוצאה אחרת, אך למעט מס ערך מוסף אשר יתווסף למחיר כפי שיעורו בעת התשלום.

- המחירים יישארו בתוקפם בכל תקופת ההסכם, והם יוצמדו אך ורק כמפורט בהסכם.

- הספק חייב להציע הצעת מחיר עבור כלל השירותים המבוקשים; מקום בו לא תוצע הצעת מחיר, ייחשב הדבר כאילו נרשם "אפס" והמחיר מגולם בשאר הרכיבים.

- היקף שעות התחזוקה והשו"שים בשנה הינו כמות משוערת ועלול להשתנות בהתאם לשיקול דעתו של המינהל האזרחי. המינהל האזרחי רשאי לצמצם, להגדיל או לשנות את הכמות בהתאם לצורך ולשיקול דעתו המוחלט.

- הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הגדלת או הקטנת הכמויות המבוקשות או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות. כל העבודות נשוא המכרז יבוצעו ע"ב הזמנה נפרדת, שתימסר לזוכה (או לזוכים) ע"י המינהל.

________________

חתימה

שם החברה : ___________________________   איש קשר: ______________________

נספח ג' - תצהיר המציע והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :

      - הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי, או ליועצים אחרים העובדים במשרדי, במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת מכרז 2/17, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.

      - הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

      - הנני מתחייב להודיע למזמין ולמשרד הממשלתי באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

      - הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

      - הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין ולמשרד הממשלתי על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

      - לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין או המשרד הממשלתי בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

      - אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד (מיום כניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרות ועד לסיום תקופה של ארבעה חודשים מיום סיום מתן השירותים), ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

      - מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

      - לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למשרד הממשלתי לו לניתנים השירותים ולמזמין.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם/ים בשם המציע | חתימה/ות וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

___________

(חתימה + חותמת+תאריך)

- נספח ד' - הצהרת סודיות

אני החתום מטה הח"מ __________________ (להלן: "המציע"), העוסק בעניינים שונים הקשורים לביצוע איפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבניה הבלתי חוקית באזור יהודה ושומרון (להלן: "השירותים"), מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע רגיש מסוגים שונים (להלן: "המידע"), בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע לפעילותיהם של המנהל האזרחי, צבא ההגנה לישראל, משרד ממשלתי ממשלת ישראל, ו/או מידע מסחרי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, נתונים שונים על תושבים או חברות או מקרקעין או הליכי תכנון ובנייה באזור יהודה ושומרון (בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים פיננסיים או מסחריים), מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר לביצוע השירותים, הנני מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לרבות לא לעשות כל שימוש לצורך מתן ייעוץ, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם לרבות לא לגורמים אחרים העוסקים או הקשורים בייעוץ בנושאי השירותים, לא להשתמש לצרכים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר סיום מתן השירותים.

הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה  לרבות הגורמים המקצועיים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, כאמור בהצהרה זו.

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר למקשר ולמינהל את כל המסמכים ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד ו/או שינוי שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית) הקשור להסכם.

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם/ים בשם המציע | חתימה/ות וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

___________

(חתימה + חותמת+תאריך)

נספח ה' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 2/17 לביצוע איפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבניה הבלתי חוקית באזור יהודה ושומרון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 2/17 לביצוע איפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבניה הבלתי חוקית באזור יהודה ושומרון.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                               מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ו- תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס' 2/17 לביצוע איפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על הבניה הבלתי חוקית באזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן הריני  מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. ובכלל זה החוקים הבאים:

- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976;

- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965;

- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963;

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

- חוק החניכות, תשי"ג-1953

- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

- חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

- חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000

- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.

- צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ז- כתב ערבות מכרז (ערבות הגשה)

שם הבנק / חברת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

מנהל אזרחי איו"ש

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם מכרז 2/17 - אפיון, פיתוח, הטמעה, מבצוע ותחזוקת מערכת לניהול ופיקוח על בנייה בלתי חוקית

באיו"ש.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 16.3.17  עד תאריך 15.5.17.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו :              ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                           ___________________             __________________

תאריך                                                    שם מלא                                        חתימה וחותמת

מדף מס' 3043

נספח ח- כתב ערבות ביצוע (למציע הזוכה במכרז)

שם הבנק / חברת הביטוח ___________________

מס' הטלפון _____________________

מס' הפקס   _____________________

כתב ערבות

לכבוד

מנהל אזרחי איו"ש

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

(במילים: ____________________________________________________________)

שיוצמד למדד  _____________________ מתאריך: ___________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה _______________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו :              ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                           ___________________             __________________

תאריך                                                    שם מלא                                        חתימה וחותמת

מדף מס' 3043